宁波市城市体检评估信息平台项目

政 府 采 购

公

开

招

标

文

件

采购编号：NBITC-202210081G

采 购 人：宁波市建设数据和档案管理中心

代理机构：宁波市国际招标有限公司

编制日期：2022年5月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

3、建议供应商自带电脑，以便于开标现场解密投标文件。

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标须知	5

第三章  评标办法及标准	12

第四章  采购合同样本	20

第五章  招标内容与技术需求	24

第六章  商务条款	36

第七章  附件	38

- 第一章  招标公告

发布日期：2022年5月11日

项目概况

宁波市城市体检评估信息平台项目招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于 2022年6月2日 14:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202210081G

项目名称：宁波市城市体检评估信息平台项目

预算金额（元）：4150000

最高限价（元）：4150000

采购需求：
标项名称:宁波市城市体检评估信息平台
数量:1
预算金额（元）:4150000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第五章招标内容与技术需求
备注：详细采购需求见本公告附件。本项目设有综合单价最高限价，详见第五章招标内容与技术需求。

合同履约期限：标项 1，合同签订后9个月内完成应用系统开发、信息资源建设、系统联调、系统测试、初验等工作。初验后3个月内完成项目试运行、验收并交付使用。具体进度要求以满足项目或采购人实际需求为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年5月11日至2022年5月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：4008817190。获取招标文件前，供应商应按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。注册咨询电话：4008817190，如未注册的供应商，请注意注册所需时间。本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年6月2日 14:30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）

开标时间：2022年6月2日 14:30

开标地点（网址）：宁波市国际招标有限公司开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。
3.供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），并应于提交投标文件截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件及纸质备份响应文件密封后送至开标地点：宁波市国际招标有限公司开标大厅（一）（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼七楼招投标会议中心）。
4.开标时间后半小时内（2022年6月2日15时00分前）供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内（2022年6月2日15时00分前）无法解密或解密失败，则以备份电子投标文件作为评审依据（若备份电子投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以备份电子投标文件作为评审依据）。如因系统或部分电子响应文件无法解密，而采用纸质备份响应文件线下评审程序时，供应商在截止时间前未提交纸质备份响应文件的，视为供应商放弃投标。无论是否启用备份电子投标文件或纸质备份响应文件，均不退还供应商。
5.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
6.开标前准备：各供应商应在投标截止时间前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商CA申领操作指南（help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html），完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间。
7.投标文件制作：（1）应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。（2）供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商投标文件制作及电子交易操作指南详见：①政府采购项目电子交易管理操作指南（视频）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号观看）；②政府采购项目电子交易管理操作指南（文本）：service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na（电脑登录账号浏览）。（3）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：宁波市建设数据和档案管理中心

地 址：宁波市鄞州区百丈东路2500号

传  真：

项目联系人（询问）：沈老师

项目联系方式（询问）：0574-89583014

质疑联系人：商老师

质疑联系方式：0574-89583003

2.采购代理机构信息

名 称：宁波市国际招标有限公司

地 址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传  真：

项目联系人（询问）：鲍顺翱

项目联系方式（询问）：0574-87224347

质疑联系人：蒋伟

质疑联系方式：0574-87307605

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：宁波市政府采购管理办公室

地 址：/

传  真：/

联系人 ：李老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  投标须知

一、适用范围

本招标文件仅适用于本采购项目所叙述的货物和服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

二、定义

1、“采购人”系指宁波市建设数据和档案管理中心。

2、“代理机构”系指宁波市国际招标有限公司。

3、“供应商”系指向采购人提交投标文件的供应商。

4、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的需完成本项目所需的服务的义务。

5、“同级政府采购监管部门”系指宁波市政府采购管理办公室。

6、“▲”系指实质性响应条款。

▲三、供应商的资格要求

详见采购公告。

四、投标费用

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

五、投标报价

5.1投标报价以人民币为结算货币。

本项目为交钥匙工程，投标报价应为人民币含税全包价，包括但不仅限于城市体检评估信息平台的设计、开发、安装、测试、试验、开通，信息资源建设，试运行；配合第三方检测及等保测评、整改；验收、人员培训、专用工具和测试设备的提供（如需）、在运维期内的系统缺陷的纠正和维护等完成该项目所需的一切费用；同时也包括乙方履行本项目合同所必须的所有成本费用；包括但不仅限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费、测试工具费用、其他管理费用以及乙方所需的合理利润。供应商应详细列明各分项工作相关报价及依据，未列明的相关报价应视为已包含在已列明费用的报价中，采购人将不予单独支付。

5.2对于招标文件第五章未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的设备、材料，投标供应商应进行优化并将此费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

5.3供应商应按招标文件要求认真填写《开标一览表》和《投标报价明细表》。

5.4上传投标文件中开标一览表内容与政采云系统中录入“开标一览表”的内容不一致的，以上传投标文件中签章的开标一览表为准；

5.5投标文件中开标一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

5.6投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.7单价金额小数点有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.8总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

六、投标有效期

▲1、投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历天。投标有效期不能小于招标文件的要求。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

七、投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件。

2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

4、纸质备份投标文件按本章第八条投标文件的组成编制。

5、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件、纸质备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件、纸质备份投标文件的，以电子备份投标文件、纸质备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件、纸质备份投标文件自动失效。

八、投标文件的组成和份数

1、投标文件的组成：

A、第一册：资格文件

A1、关于资格的承诺函；

A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果报名后有单位名称变更的，须提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

B、第二册：商务和技术文件

B1、投标书；

B2、法定代表人身份证明；

B3、法定代表人授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）；

B4、供应商一般情况表；

B5、技术响应表；

B6、商务条款响应表；

B7、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供，供应商如果有名称变更的，需提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章以佐证相关证明资料）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

C、第三册：报价文件

C1、开标一览表；

C2、投标报价明细表；

C3、中小企业声明函；

C4、残疾人福利性单位声明函；

C5、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

2、投标文件的份数：

本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件：

（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

（3）纸质备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。

▲九、投标文件的签署盖章

1、招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，还应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

2、纸质备份投标文件需打印或用不褪色的墨水填写。招标文件第七章“附件”中标明加盖公章或签字的，纸质备份投标文件须加盖供应商公章或其法定代表人（或授权代表）签字。授权代表签字的，纸质备份投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。纸质备份投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字确认。

十、投标文件的密封和标记

1、电子投标文件：供应商应根据“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

3、纸质备份投标文件：“资格文件正本1份”、“商务和技术文件正本1份”、“报价文件正本1份”用封袋密封后递交。

4、电子备份投标文件、纸质备份投标文件须在封袋上分别注明：

（1）注    明：    “电子备份投标文件”、“纸质备份投标文件”            ；

（2）采购编号：              NBITC-202210081G                 ；

（3）项目名称：   宁波市城市体检评估信息平台项目       ；

（4）所投标项（如有多个标项须填写）：                        ；

（5）在       年       月       日（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上加盖供应商公章或由其法定代表人（或授权代表）签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

十一、投标文件的递交

1、投标文件递交的具体要求详见采购公告。

2、供应商未按上述要求密封的电子备份投标文件，代理机构不予受理。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的，代理机构不予受理。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作。修改后的纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

十二、开标

1、代理机构在招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

2、电子投标开标及评审程序：一阶段开标。

（1）宣布开标；

（2）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

（3）介绍开标现场的人员情况；

（4）宣读递交投标文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项；

（5）供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）供应商代表查验投标文件密封情况；确认无误后按照供应商提交投标文件的先后顺序，开启“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”，宣读供应商名称、投标文件中“开标一览表”内容，以及采购人认为必要的其他内容与记录，并做开标记录；

（7）开标记录签字确认；

（8）开标结束。

休会，评标委员会对“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”进行评审。

（9）在政府采购云平台公布中标候选人名单及采购人最终确定中标供应商名单的时间和公告方式等；

3、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述供应商递交的以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以U盘或光盘存储的电子备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

3.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

3.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

3.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

3.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

十三、评标

1、采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

2、评标活动遵循公开、公平、公正、科学和择优的原则。

3、评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

十四、招标文件的澄清和修改

1、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

十五、质疑与投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、代理机构将不予受理（对于采购人、代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》、《投诉书范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖供应商公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

▲十六、预算价及最高限价

1、本次公开招标设有预算价标项一：415万元。投标报价超出对应预算价的投标无效。

2、本项目设有综合单价最高限价，详见第五章，超过相应综合单价最高限的报价作无效标处理。

十七、招标代理服务费

1、根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和原国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标费率标准收取中标服务费，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取招标服务费，不足叁万伍仟元的按叁万伍千元收取。

2、中标供应商应在代理机构发出中标通知书5个工作日内向本代理机构支付招标代理服务费。

3、招标代理服务费收取银行票汇款、电汇款。

账户名称：宁波市国际招标有限公司

开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行

银行账号：940901544150000191

十八、特别说明

1、执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.4采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.5《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

- 2、执行财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》。监狱企业（监狱和戒毒企业）提供自己企业的产品（服务）参加投标视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章附件），并对声明的真实性负责，未能提供的不予认可。

- 4、本项目不组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑。

- 5、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

- ▲6、不同供应商的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标的作无效标处理。

7、本招标文件解释权归采购人。

- 第三章  评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的货物制造商/工程承建企业/服务承接企业均为小微企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2.1提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.2评标委员会根据“附表4价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.3在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）上传投标文件中开标一览表内容与政采云系统中录入“开标一览表”的内容不一致的，以上传投标 文件中签章的开标一览表为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述顺序修正。

2.3综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.4推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.5确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 关于资格的承诺函； 营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果报名后有单位名称变更的，须提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格证明文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第二章“投标须知”第六、1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”，并提供社保部门出具的开标截止时间当月前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。 |
| 3 | 符合第二章“投标须知”第九、1条的要求。 | 投标文件的签署盖章。 |
| 4 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 5 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 6 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 | 不得有所述情形。 |
| 7 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 8 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 9 | 本次公开招标设有最高限价：标项一：415万元。超过最高限价作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 10 | 本项目设有综合单价最高限价，详见第五章，超过相应综合单价最高限的报价作无效标处理。 | 提供“投标报价明细表”。 |
| 11 | 本项目不接受联合体投标。 | 供应商非联合体。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号8、序号10在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

采购编号：NBITC-202210081G

| 序号 | 评分 项目 | 投标单位名称 评分内容及标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总体方案（24分） | 投标系统的基本功能、设计方案是否科学合理、结构完整、内容齐全、表述准确条理清晰，工期安排是否合理，技术功能是否考虑了可靠性、易维护性、可扩展性等情况进行评议： 技术架构科学合理，具有前瞻性、系统维护性、扩展性的；任务分解计划安排的合理性得24-19分； 技术架构科学合理，系统开发相关技术应用满足招标文件程度欠缺，有任务分解计划安排的得19-13分； 技术架构科学合理，系统开发相关应用技术落后的或未提供任务分解计划安排得13-2分。 |  |  |
|  | 业务理解 （12分） | 供应商对整个项目的理解情况，技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标系统的架构、详细配置、主要技术要求、重点难点分析等），对关键业务环节进行设计，有关键环节的业务流程图等情况进行评议： 提供清晰、明了、准确的业务流程和功能描述的得12-8分； 提供基本准确的业务流程和功能描述的得8-5分； 没有提供或错误的业务流程和功能描述的得5-3分。 |  |  |
|  | 系统功能要求 （17分） | 项目技术方案应思路清晰、论述充分，且具备较为科学的合理性和开放性；对业务流程梳理、功能实现等方面的理解透彻，设计详细；功能模块设计的合理、技术层次及规范化程度的高；系统设计可靠稳定等情况进行评议： 供应商的项目技术方案全部达到或优于上述评定标准的得9-5分； 供应商的项目技术方案部分满足上述评定标准的得5-2分； 供应商的项目技术方案未能充分满足招标文件要求的得2-1分。 |  |  |
|  |  | 关键技术功能、技术方法实现程度和偏差情况，以下每项满足的得2分，不满足的不得分（提供相关功能界面截图及功能年加盖供应商公章）： 1）能够提供相关技术方法，对城市体检工作相关的空间及非空间数据实现合理的数据库架构设计及高效存储取用； 2）能够针对城市体检数据进行常规数值计算、空间计算及模型化计算； 3）能够实现对城市体检指标项的监测预警，以实现对城市运行状态的常态化跟踪反馈； 4）围绕公共服务设施补短板专项，基于十五分钟生活圈，能够实现对居住社区公服设施选址模拟。 |  |  |
|  | 产品成熟性（10分） | 对产品技术成熟可靠性进行评议： 在相关领域里有权威的技术证明，具有自主知识产权的相关领域业务架构与系统集成平台作为知识产权保障，具有相关领域自主研发证明得10-6分； 所投产品技术证明不足或知识产权保障、自主研发证明欠缺得6-3分； 无实质性的产品成熟性证明，存在应用风险的得3-0分。 |  |  |
|  | 项目人员配置 （8分） | 1）供应商拟投入本项目的项目负责人具有计算机或城乡规划或测绘工程或市政给水排水或城市交通专业高级及以上职称，其中正高职称的得1分，副高职称得0.5分，否则不得分，就高计取。 2）拟派本项目的技术团队成员（不含项目负责人），具有高级及以上职称的技术人员中，在以下专业中涵盖任一项得1分（每人最高得1分），满分5分。涵盖专业有：计算机、城乡规划、测绘工程、市政给水排水、城市交通。 3）拟投入本项目其他技术团队成员数量、技术能力等进行评议，最高得2分。人员配置合理、完整，有一定专业技术能力的得2-1分；人员技术能力成熟性欠缺的得1-0.5分；未提供相关人员技术能力证明的得0.2分。 （提供以上3项评分中人员相关证书复印件及供应商为其缴纳的投标截止时间当月前连续3个月的社保证明复印件等证明文件并加盖供应商公章） |  |  |
|  | 运维服务（6分） | 供应商必须制定完善的运维服务方案，包括但不限于培训方案、技术支持、运维期内运维服务、运维期外技术支持、迭代升级、提交文档数目和种类、响应时间等，根据方案的情况进行评议。 运维服务方案全面，到位，可操作性强得6-4分； 运维服务方案全面性、力度欠缺得4-2分； 运维服务方案不能满足采购人实际需求得2-0分。 |  |  |
|  | 供应商资质（2分） | 供应商具有城乡规划编制甲级资质得2分，具有城乡规划编制乙级资质得1分，就高计取，最高得2分。（提供有效的资质证书复印件并加盖供应商公章。行政部门发文：有效期为自动延期至今的，视为有效）。 |  |  |
|  | 业绩 （1分） | 自2017年1月1日以来（以合同签订日期为准），供应商具有城市体检、CIM、BIM等相关领域类似信息化平台建设业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高1分。（提供合同复印件加盖供应商公章） |  |  |
|  | 讲标答辩（10分） | 供应商根据本项目的要求，提供系统关键功能讲标及演示，除HDMI接口的投影仪外，其他演示所需软硬件环境均由供应商自行提供，时间15分钟（只允许每家供应商最多派二名代表进行讲标答辩），评委根据每项的符合情况进行评议，未进行现场讲标答辩的不得分： 1）讲标和答辩的总体评价（4分）； 2）讲标、现场演示的关键功能吻合度（6分）：①仅ppt或视频或图像讲标演示的最高得4分；②DEMO演示或用案例系统展示系统功能的最高6分。其中关键功能： - 能够建立一套便捷的、指标项可动态配置的城市体检指标数据填报工具（2分）； - 能够通过可视化方式展示城市体检各个大类的整体情况，并实现对城市体检历年指标的纵向对比及各个城市之间指标的横向对比（1分）； - 能够针对城市年度体检工作反映出的问题进行清单化展示，并针对问题以地图或图表的方式进行交互展示（1分）； - 围绕公共服务设施补短板补短板专项，能够实现对市辖区内的居住社区的专项评价，空间直观化的展示社区现状并查找社区各类设施的缺失问题（2分）。 |  |  |
|  | 合计 | 90分 | 90 |  |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，分值范围重复部分上限含下限不含，评分小数点后保留一位数。2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：                                                年  月  日

附表4

价格评分表

采购编号：NBITC-202210081G

| 供应商 分值 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价 格 分 10 分 | 参与评审的价格=评标价-小微企业价格扣除优惠值10% 评标基准价=满足招标文件要求且“参与评审的价格”中最低的价格为评标基准价 基准价得分为满分10分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×10%×100 （保留二位小数） | 10 |
| 报价得分（10分） |  | 10 |

- 第四章  采购合同样本

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）

委托方（甲方）：

住  所  地：

法定代表人：

联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

电话：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

电话：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方系统开发                           ，并支付系统开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项系统开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  本合同系统开发的要求如下：

- 技术目标：

- 技术内容：

- 技术方法和路线：

- 其他要求：详见招标文件商务条款。

第二条  甲方应向乙方明确开发需求，提供必要的资料。

第三条  甲方应按以下方式支付系统开发经费和报酬：

1．本项目为固定总价合同。系统开发经费和报酬总额为人民币        元整（￥         元） 。

2．系统开发经费由甲方      （一次、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：                                            。

地址：                                                 。

帐号：                                                 。

3.履约保证金金额：              (精确到元，小数点后四舍五入)。币种：人民币。

履约保证金形式：银行电汇、现金或银行保函。

提交时间：中标通知书发出后30个日历天内。

退还时间：本项目完成竣工验收且运维期结束后30个日历天内，扣除乙方应支付的违约金和应承担的赔偿款（如有）后无息退还。

第四条  乙方有义务对甲方在本合同履行过程中提出的一切书面问询和质疑在3个工作日内进行书面明确回复，保证本项目按约定的计划和范围完成。

第五条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第六条  在本合同履行中，因作为系统开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在      日内通知另一方解除合同。

第七条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务，双方不得以任何形式向第三方披露保密信息：

1．保密内容（包括技术信息和经营信息）：                 。

2．涉密人员范围：                                          。

3．本条款不因本协议的解除、无效、修改而失效，保密期限：              。

4．泄密责任：                                            。

第八条  乙方应当按以下方式向甲方交付系统开发成果：

1．系统开发成果交付的形式及数量：                                                   。

2．系统开发成果交付的时间及地点：                     。

第九条  双方约定，乙方交付的成果需通过甲方的验收。验收合格的，由甲方出具技术项目验收合格证明，验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行修改，修改的期限根据修改内容由双方协商确定。经过修改，经甲方验收依旧不合格的，甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付的合同款，并且赔偿与由此造成的所有损失，并要求乙方支付第三方后续完成费用。

第十条  乙方必须保证甲方使用本合同范围内乙方所提供的所有文件、数据、图纸、程序或其他成果或者乙方在开发和提供相关服务时，使用的程序和工具方法等不会引起任何第三方对甲方提出知识产权或其他权益方面的异议或者侵权指控，否则甲方有权解除合同并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部经济损失，包括但不限于对外支付的赔偿款、诉讼费、律师费等。

第十一条  双方确定，因履行本合同所产生的系统开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列第    种方式处理：

1．     （甲、乙、双）方享有申请专利的权利。

专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：                 。

2．按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

（1）技术秘密的使用权：                                  ；

（2）技术秘密的转让权：                                  ；

（3）相关利益的分配办法：                                ；

双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：

本项目验收成果的知识产权权利归甲方所有。

第十二条  乙方不得在向甲方交付系统开发成果之前，自行将系统开发成果转让给第三人。

第十三条  乙方完成本合同项目的系统开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

第十四条  乙方利用系统开发经费所购置与系统开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归     （甲、乙、双）方所有。

第十五条  双方确定，乙方应在向甲方交付系统开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该系统开发成果相关的技术服务。

1．技术服务和指导内容：                                     。

2．地点和方式：            。

第十六条  双方确定：任何一方违反本合同约定，造成系统开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1．   方违反本合同第    条约定，或者延期交付成果超过约定期限    天以上的，应当                                。

2．   方违反本合同第   条约定，应当                 。

第十九条  双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的系统开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权属，由   （甲、乙、双）方享有。

乙方有权在完成本合同约定的系统开发工作后，利用该项系统开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归 甲  （甲、乙、双）方所有，甲方有权在原有范围内免费使用。同时乙方在后续改进利用时，必须确保甲方已使用的系统、程序等不会因此泄密、效果受到影响或者安全隐患的威胁。

第二十条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

1.因发生不可抗力；

- 2.因政府或政策原因导致合同无法继续履行或无继续履行的必要；

第二十一条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第      种方式处理：

1．提交      仲裁委员会仲裁；

2．依法向甲方所在地人民法院起诉。

第二十二条  双方约定本合同其他相关事项为：         。

第二十三条  本合同一式      份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执贰份。

第二十四条  本合同经双方盖章之日且乙方向甲方递交履约担保后生效。

甲方：                                          （盖章）

年     月      日

乙方：                                           （盖章）

年     月      日

- 第五章  招标内容与技术需求

# 一、建设背景

2018年习近平总书记对城市工作提出“推动城市人居环境高质量发展、创造高品质生活，增强市民获得感、幸福感、安全感，努力实现“城市，让生活更美好”。同年11月，中共中央、国务院印发了推动人居环境高质量发展的意见，要求加快城市建设管理制度创新和技术创新，提高城市发展建设质量和治理水平，建立城市“一年一体检，五年一评估”的工作制度。

2019年初，住房和城乡建设部王蒙徽部长在全国住房和城乡建设工作会议上，将“城市体检”列为重点工作任务之一，要求建立没有“城市病”的城市建设管理和人居环境质量评价体系。充分利用城市体检的机会，整合“多规合一”、工程建设项目审批管理、数字城管等信息系统数据，按照建设“数字城市”、“智慧城市”的要求，建立市级统一收集、统一管理、统一报送的城市体检评估信息平台，为城市当下和长远发展提供可靠的信息技术支撑。搭建城市体检评估信息平台是保障体检成果的准确性、延续性和应用性的关键手段。

为深入贯彻习近平总书记关于城市体检工作重要指示精神，落实中央全面深化改革委员会关于建立城市体检评估机制的改革任务要求，按照住房和城乡建设部《关于开展2021年城市体检工作的通知》（建科函〔2021〕44号）及《浙江省建设厅开展城市体检工作的通知》（浙建科函〔2021〕247号）的工作部署，在宁波市开展年度城市体检工作，并充分利用城市体检的机会，建设城市体检评估信息平台，整合“多规合一”、工程建设项目审批管理、数字城管等信息系统数据，按照建设“数字城市”、“智慧城市”的要求，建立市级统一收集、统一管理、统一报送的城市体检评估信息平台，为城市当下和长远发展提供可靠的信息技术支撑，且在日后对外作为住房和城乡建设部定期发布城市指数的窗口。

# 二、建设目标

全面贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以人民为中心，牢固树立高质量发展理念，围绕“生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力”8个城市体检大类，同时结合浙江省针对供水与污水、防涝、环境卫生、燃气安全、道路交通、园林绿化、社区公共服务设施、住房、历史文化保护的9个专项体检开展城市体检评估工作，为人居环境建设提供数据支撑。

随着城市体检工作的推进，如何客观评价城市特征、发现城市问题、解决城市痛点已然成为城市治理者、决策者们的重要议题。城市体检平台的建立，将成为梳理城市发展思路、提升城市精细化治理水平的重要辅助手段。通过建立起系统全面、标准明确、流程清晰的城市体检和专项整治行动工作管理体系，与城市建设形成有效联动，为城市长效化、常态化管理建立重要抓手。在推动城市建设与管理的同时，将“突击治理”向“日常监管”转变，依托信息平台作为监督考核责任主体单位的重要技术支撑，为城市治理者、决策者提供数据保障和依据。

目前，国家级城市体检评估信息平台已初步建成，平台纵向贯穿部、省、市三级主体，横向联通第三方体检数据居民满意度调查数据和城市大数据，实现各项指标数据的质检、分析和评估，支撑各省、市、区域的体检指标数据采集、分析诊断、跟踪识别和监测预警等。宁波市级体检评估信息平台可通过与国家级城市体检评估信息平台的连通对接，获取2021年全国其他58个样本城市的体检指标数据，与对标城市同期体检评估结果横向比较，研判宁波城市建设发展的成效和问题短板。

城市体检评估信息平台是加强城市体检工作技术支撑，建立宁波市城市体检评估信息平台，达到城市体检“数据收集、指标分析、体检报告、社会调查、问题诊断、系统化管理，逐步建立起一个系统性的整改长效机制。通过“一年一体检，五年一评估”的方式，逐年对城市规划建设管理工作落实情况进行跟踪、检查、评估，通过建立城市体检评估信息平台支撑宁波市城市体检工作，为后续城市综合治理、重点区域问题决策评估提供必要的平台保障，并为后续常态化开展各项工作提供必要的工作平台。

# 三、建设内容

宁波市城市体检评估信息平台使用范围为全大市，包括市本级、区县（市）和乡镇街道，是开展各级城市体检工作的综合信息平台，包含PC端和移动端。该平台整体将按照“1+3+X”架构搭建，即一个数据底板、三个核心功能及X个拓展功能。建设内容主要包括：

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 综合单价最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软件开发 |  |  |
| 1 | 城市体征采集 | 1 | 20 |
| 2 | 城市体征分析 | 1 | 65 |
| 3 | 城市问题诊断 | 1 | 98 |
| 4 | 监测预警 | 1 | 36 |
| 5 | 辅助决策 | 1 | 50 |
| 6 | 应用支撑 | 1 | 36 |
| 二 | 信息资源建设 |  |  |
| 1 | 数据库设计 | 1 | 30 |
| 2 | 数据采集上报 | 1 | 20 |
| 3 | 数据治理 | 1 | 60 |

按照住房和城乡建设部的工作部署，以宁波市城市体检指标体系为指引，以宁波市一体化智能化公共数据平台（城市大脑）和智慧宁波时空信息云平台现有建设成果为基础，以数据共享为手段，打通各部门数据，构建“多维度、多尺度、高精度、可更新”的城市体检基础数据底板；以城市体检评估数据为依据，建立城市体检基础数据库，形成数据采集、计算、评估、预警、展示为一体的信息化平台，逐步实现体检指标的自动提取、计算，形成从感知认知到诊断预警，再到辅助决策的智慧化工作闭环。针对城市绿道建设、海绵城市建设、道路交通建设、城市更新等城市建设项目实现全生命周期的动态追踪和绩效评估，根据城市体征采集、城市体征分析、城市问题诊断三大核心功能及监测预警、辅助决策等X个拓展功能，对城市体检工作的全过程构建智能应用体系，提高城市建设管理的科学化、精细化、网格化与智能化，支撑城市的精细化治理与智能化决策，远期目标形成面向城乡建设业务“全方位、全流程、全过程”的城市建设管理智慧化数字平台。

### 3.1 信息资源建设

以宁波市城市体检评估指标体系为指引，充分结合宁波市一体化智能化公共数据平台，打通各部门数据，构建“多维度、多尺度、高精度、可更新”的城市体检基础数据库。

### 3.1.1 数据采集上报

宁波市城市体检评估信息平台主要是围绕宁波市城市体检指标体系（住建部体检指标+宁波特色指标）、浙江省9个专项体检专项以及区县（市）级、街道级体检指标展开分析诊断与智能决策。城市体检数据向下归集主要以公开发布的统计数据为基础，优先选择各委办局提供的相关指标数据，其次可通过社会满意度调查问卷的形式获取，在上述方式无法满足的情况下，可通过第三方数据，如手机信令数据导航数据、互联网数据等完成指标的计算与分析。平台提供社区数据采集工具，通过社区网格管理员采集各类设施的点位、属性信息等。

城市体检评估信息平台是服务于政府管理及专业技术人员的分析与决策，利用多源大数据进行城市体检与现状评估的平台，向上可以提供接口上报数据到省级和国家级平台。根据国家级、省级、市级体检信息平台建设内容和平台关系，总体架构如下图所示。

本项目需要与国家级城市体检信息平台、省级城市体检信息平台、智慧宁波时空信息云平台、宁波市一体化智能化公共数据平台等对接，采集城市体检指标相关数据。

#### 3.1.1.1 与国家级城市体检评估信息平台对接

宁波市城市体检评估信息平台建设完成后，需实现直接与国家级平台的对接。通过国家级API接口直接报送到国家级平台

#### 3.1.1.2 与省级城市体检评估信息平台对接

待浙江省城市体检评估信息平台建成后，宁波市城市体检评估信息平台需实现与省平台的对接。参照与国家级城市体检评估信息平台对接方案，省级平台制定接口规则与数据标准，实现指标数值、指标空间要素数据的上传。

#### 3.1.1.3 与智慧宁波时空信息云平台对接

宁波市城市体检评估信息平台，将与智慧宁波时空信息云平台对接，共享其现有的地理空间数据资源。通过调用智慧宁波时空信息云平台的地图API，获取矢量底图、影像底图、地形晕渲、地名注记等地理空间框架数据。

#### 3.1.1.4 与宁波市公共数据平台对接

系统部署在宁波城市大脑，充分依托电子政务网、政务云、宁波市一体化智能化公共数据平台等电子政务公共支撑体系，设计开发数据接口，落实业务协同和数据共享要求。

#### 3.1.2 数据治理

采集到的原始数据要根据指标需求和数据源（部门填报数据、空间及非空间数据、指标数据、 空间矢量数据、规划成果数据和建设项目数据等）具体情况，对数据进行清洗、筛选，根据计算需求对数据进行标准化处理，以保证后续计算的效率和计算结果之间可能存在的可比性。并利用人工智能、空间分析、数理计算等转换和融合技术手段，构建计算分析模型，形成成果数据集，并支持进一步构建数据底座。

#### 3.1.3 数据设计及建库

在充分整合住房和城乡建设局现有数据资源体系、城市体检数据的基础上，完成城市体检基础数据库的建设工作。内容主要包括现状数据、规划数据、项目数据、体检数据、基础数据和专题数据库等，集合到现状库、规划库、项目库、指标库与知识库5个库中。考虑到城市体检评估信息平台的特点，对体检指标计算分析的原始数据、过程数据及结果数据实行统筹管理，形成空间要素数据库、非空间要素数据库、文件数据库三大类。

#### 3.1.4 数据应用

城市体检基础数据库主要应用于支撑体检指标的计算、城市体检问题诊断、城市运行的监测预警、智能决策与仿真模拟、建设项目跟踪管理等方面。

#### 3.2 系统功能开发

宁波市城市体检评估信息平台通过城市体征采集、城市体征分析、城市问题诊断反馈三个核心功能模块，实现对城市体征运行状态的监测及反馈，帮助城市管理者对城市体检结果、城市建设及运营状况，实现全时空多维度的城市体检展示，并运用智能化技术为城市管理者的决策制定提供依据。通过监测预警与辅助决策两个平台拓展功能模块，辅助城市管理者和建设者更及时对城市突发状况进行细节性的调研，更高效地得到相关问题处理反馈，且更便捷地对城市建设的部分项目进行评测。同时，系统功能开发也包括业务应用的支撑体系来作为整体系统运行的基础。

#### 3.2.1 城市体征采集

城市体征采集核心功能主要由指标数据采集、社区数据采集及指标计算三部分构成。

#### 3.2.1.1 指标数据采集

指标数据采集主要指将指标进行拆分，多途径、多形式，采集空间及非空间数据，全面获取城市多维度、时空精细化的城市运行与感知数据，来支撑指标的计算与分析，采集方式主要为通过指标数据填报工具实现的指标数据填报，针对全市各职能部门，结合城市体检指标数据要求，制定规范、完整、统一的指标数据报送界面，实现城市体检数据的统一报送收集。根据城市体检任务分工设定的责任部门、配合部门分类管理模式，对应部门职责要求，进行数据填报分类管理。可直接填写统计数据、上传数据表格、电子文件、还可上传空间矢量数据。针对城市体检工作涉及的单位部门多、信息搜集方式复杂繁琐、信息量庞大不便于维护的情况，建设一套以体检指标为基础，可以进行信息收集、存储并维护的指标数据填报工具，为城市体检建设工作提供便捷服务。

#### 3.2.1.2 社区数据采集（浙政钉移动应用）

社区数据采集工具作为平台的一个移动端应用模块，需集成到“浙政钉”中，由社区管理者采集工作，社区网格管理员可通过社区数据采集工具采集社区数据。针对街道、社区中微观层面的体检分析，开展社区数据的采集，重点评估宜居社区建设、交通微循环、街区活力与居民生活密切相关的内容。

#### 3.2.1.3 指标计算

城市体检指标计算可归纳总结为数值计算、空间计算两类。其中，空间计算的计算方法涉及空间叠加分析、空间缓冲区分析、空间密度分析等模型。

#### 3.2.2 城市体征分析

基于住建部城市体检工作与宁波实际，根据住建部2021年城市体检工作指南规定的8个大项65个体检指标、浙江省专项体检指标体系、宁波市35项特色体检指标，结构化地展示宁波市在人口、产业、交通、设施、住房和环境等不同方面的运行和发展信息，并允许用户根据需要进行指标的细节化查询。通用指标可以实现不同城市之间，尤其是宁波市与国内外对标城市之间的对比；部分指标数据还可以根据不同的时间节点，跟踪对比城市同一地区的建设随时间线的变化情况，实现对城市建设情况的跟踪。同时针对区县级城市体检设区县级用户，可以直观化查看本区城市体检情况，并与周边区县进行比较。城市体征分析核心功能包含指标总览、趋势对比、城市对比和指标查询。

#### 3.2.2.1 智能空间计算

针对部分具备可进行空间计算属性的数据，可进行指标的空间下钻，利用空间计算技术个性化、智能化、动态化计算指标，快速精准得到指标结果形成结论，方便对城市建设工作的监督及跟踪。空间计算工具的功能主要包括：缓冲分析、核密度分析、空间统计分析及空间交并集分析等。

#### 3.2.2.2 评估模型（通用模型工具）

通过部分通用业务模型的嵌入，实现复杂度较高，智能化程度较高的计算，主要包括居住社区公服设施选址模拟、可达性模型和等时圈模型。

#### 3.2.2.3 指标总览

宁波市城市体检工作指标体系主要根据住建部2021年城市体检工作指南及宁波市特色城市体检工作制定，总共包括生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力8个大项，结合浙江省供水与污水、防涝、环境卫生、燃气安全、道路交通、园林绿化、社区公共服务设施、住房、历史文化保护等9个大项的专项体检工作，平台指标总览功能需区分国家级及省级体检工作，对以上体检指标提供综合概览。将通过多种途径驾驶舱式展示城市体检指标，直观化多角度全面展示城市状态。采用数值方式反映城市最重要的建设数据，采用地理空间地图方式进行建成区范围、街道边界、公园绿地、城市绿道、老旧小区等空间数据的展示，方便在一个界面中结合周围驾驶舱数据实现不同地区实际情况的直观考察。在地理空间地图周围针对体检不同大类的指标数值根据城市具体兴趣进行总览化展示，主要通过雷达图展示城市各个大类内含的指标打分与标准值之间的关系、并通过统计图实现不同地区不同时间等的对比展示。

#### 3.2.2.4 趋势对比

获取宁波市不同年份指标数据进行对比，对比结果进行可视化展示。平台通过积累历年城市体检的指标项及对应的指标值情况，选取不同年份、同一维度的相关指标项进行可视化对比分析。

#### 3.2.2.5 城市对比

结合实际数据情况，选取国内外与宁波市发展情况相近，地理位置及产业组成相似的城市进行相关指标数据对比，将对比结果进行可视化展示。

#### 3.2.2.6 指标查询

指标查询页面，用于概览全部指标值并提供相应数据下载权限，可以选择时间分模块浏览指标值、相应对标值（标准值）及对指标数值的综合评价。指标查询界面允许用户根据关键词搜索相关城市体检指标及其相应相关数据情况。同时，指标查询允许用户查看含空间信息指标的相关空间数据，并提供基础地图操作工具。

#### 3.2.3 城市问题诊断

城市问题诊断功能主要实现可根据住建部城市体检工作及宁波市特色体检工作的生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力8个大项，结合浙江省专项体检的供水与污水、防涝、环境卫生、燃气安全、道路交通、园林绿化、社区公共服务设施、住房、历史文化保护9个大项，分项进行问题诊断结果展示，分模块进行空间可视化展示，辅助落实国家要求，体现宁波亮点，体现共同为度，体现宁波市城建重点，分模块细节化反映城市问题。并针对城市体检暴露出的城市问题，在此模块中总结成为问题清单，辅助城市管理建设。问题诊断模块主要分为综合诊断、城市体检问题清单及一键生成报告三个部分。

#### 3.2.3.1 综合体检问题诊断

综合诊断主要由指标空间诊断组成，针对城市体检中所反映出的问题，实现该问题指标的相关子级指标的空间图层及统计图表的展示，剖析城市问题。

#### 3.2.3.2 城市体检问题清单管理

城市体检问题清单模块，通过总结全部8个大类与9个专项的体检指标值与标准值的对比及判断，快速精准发现城市问题，并将有问题的指标项以清单方式列举，形成单独模块，便于城市管理者查看及追踪。问题清单在内容上，根据年度呈现问题的指标项、相应指标值、对标值、及空间数据追踪，可实现一体化问题呈现、纵向追踪及空间下钻。

#### 3.2.3.3一键生成报告

预先配置宁波市城市体检评估报告的文本模板，平台可自动生产关键性指标数值，根据城市体征运行状态监测、城市体检诊断分析结果自动输出宁波市城市体检评估报告。

#### 3.2.4 监测预警

监测预警部分通过监测年度的体检指标值，与对标值或标准值相对比，获取城市各方面运行的情况解析，并对标准值区间之外，或与对标值相差超过一定比例的进行预警，引起城市管理者和建设者的注意。监测预警模块根据宁波市的具体关切，在平台中将包含城市综合体检监测预警、城市绿道专项监测预警、海绵城市专项监测预警、城市更新专项监测预警等模块。

#### 3.2.5 辅助决策

平台的辅助决策功能主要通过对城市绿道、海绵城市、城市更新、道路交通等专项的建设规划和建设项目的相关分析，实现对于建设项目的相关智慧化评估并可视化展现评估结果，以方便城市管理者和建设者对关心的城市建设项目的统筹规划并对方案执行情况进行评估分析。

#### 3.2.6 业务应用支撑体系

为实现1+3+X架构的宁波市城市体检评估信息平台建设，需要对于子系统、指标、数据做相关技术支撑，主要包括数据管理、指标管理、知识库管理、统一门户集成、统一用户管理、统一接口管理、统一日志管理功能。

#### 3.2.6.1 数据管理

基于构建的城市体检基础数据库，平台可提供基于规划数据、建设项目数据、现状数据的标准化数据管理服务，包括数据增加、删除、查询与更改管理服务，并支持对空间数据以地图形式进行可视化展示。包括规划成果管理、建设项目管理、现状空间要素管理、现状非空间要素管理等具体功能。

#### 3.2.6.2 指标管理

指标管理包含指标体系管理、指标项管理、指标值管理功能，实现对宁波城市体检指标项、指标体系及指标元数据、指标值及指标计算方式等的信息化管理，便于指标库的快速操作、更新维护以及年度指标的动态调整。包括指标体系管理、指标项管理、指标值管理等具体功能。

#### 3.2.6.3 知识库管理

知识库中包含城市规划建设和运行管理等方面各维度的知识内容，包括与城市高品质发展和城市建设管理相关的国内外优秀城市案例、城市标准体系、城市数字化资源等。针对政策机制、城市品质、宜居社区、城镇老旧小区改造、智慧社区等多个方面，以构建知识图谱的设计思路，组织案例文本，实现可检索、可学习的优秀案例知识库。平台支持按照知识库类别展示知识库列表，也支持按照名称模糊搜索和分类搜索知识库数据的功能，点击列表中的知识库名字可查看知识库的详细内容。

#### 3.2.6.4 统一门户集成

为子系统建立提供一个单一页面的入口，整合系统的多方面的业务应用，打通子系统间的业务和数据，提供统一的工作页面，提高获取信息及信息处理的效率；建成标准统一、集约模块、用户友好的工作平台，实现工作的统一、信息资源获取的统一。

用户的融合：用户不局限于局机关用户，将用户范围扩大到局属单位、研究机构、横向各相关委办局。分配业务权限到各用户，实现用户信息生命周期管理、统一的授权管理，

系统的融合：面向“类型化价值导向、业务信息两态融合”整合应用体系，将城乡建设基础数据库管理子系统、城市体检评估子系统、城市绿道应用场景、海绵城市应用场景、道路交通应用场景融合到一个工作平台，实现工作平台的统一。

数据出口统一：基于空间基础数据的，通过统一门户进行数据的协作和共享，面向于局内部的相关单位、提供空间基础库数据的基础查询服务、统计分析服务等相关的服务。面向于相关委办局，提供数据填报与数据共享服务。

#### 3.2.6.5 统一用户管理

宁波市城市体检评估信息平台对接“浙江政务服务网”统一身份认证用户体系和“浙政钉2.0”统一用户体系。

Web端应用对接浙江省政务服务网统一身份认证用户体系。统一用户帐号是浙江政务服务网推出的用户登录该网站的统一验证身份，在众多服务中直接登录使用，免去了重复注册，重复登录的步骤。同时需实现浙江省法人数字证书（CA证书）单点登录，保证用户、组织机构信息的及时同步。

移动端应用对接浙政钉2.0统一用户体系，获取浙政钉组织架构中政府部门组织机构关系和用户基本信息，包含人员编制、职级、人员角色等。

平台实现用户信息生命周期管理、统一的授权管理。建立统一的用户生命周期管理流程，实现跨应用的单点登录功能，并和应用系统进行集成，实现只要登录一次就可以访问其他受信的应用。对应用系统进行集中注册、配置系统角色与权限，向应用系统提供统一的权限模型和访问控制接口。主要功能包含：

实现整个平台层面的访问界面，通过统一用户管理实现用户的唯一和同步，通过制定合适的用户管理办法保证用户管理；

通过统一人员权限管理可以实现各类人员、角色、机构的管理，并实现用户行为和分级授权；

通过统一应用访问将实现统一的认证流程，基于认证流程实现单点登陆的机制；

通过统一的门户展现、认证的整合、系统的整合实现各类数据管理系统的完全整合。

当系统的用户发生变动时，系统管理员只需要通过运维系统的用户和组织机构管理，就能实现应用系统访问用户的修改。当某部门新增一个业务人员时，首先要给系统添加用户相关信息，设置初始化密码，其次需要给用户注册其相应的组织机构信息，以便获取相应的用户角色权限，接着需要给该用户设置相应的数据浏览权限和系统功能权限，则新增的业务人员就有相应的账号和权限访问应用系统。

统一用户管理由三部分构成用户管理、角色管理、功能管理。

用户管理：实现平台用户信息的创建、更新、删除、查询的功能。

角色管理：定义用户所属角色及该角色的基本信息，角色可以访问的功能模块。功能包含角色信息的创建、更新、删除、查询及角色权限管理。

功能管理：实现对平台功能模块的管理，包含平台功能信息的创建、更新、删除、查询及功能维护。

#### 3.2.6.6 统一接口管理

通过统一门户，建立统一的工作平台，整合业务系统、统计分析功能及各类数据，搭建统一接口管理组件，实现统一的公共服务接入、共享交换接入、业务功能接入、数据分析接入。

接口管理模块采用列表的表达方式，管理员可按照时间、用户、接口类型等内容，进行查询，且可以导出为excel文档。提供永久删除接口信息的功能。

#### 3.2.6.7 统一日志管理

系统管理员可以通过运维管理系统来跟踪平台的登录情况、功能使用情况和数据的浏览情况，以便及时发现系统的异常情况。

日志管理模块采用列表的表达方式，管理员可按照时间、用户、日志类型等内容，进行查询，且可以导出为excel文档。提供永久删除日志信息的功能。

## 3.3其他技术需求

#### 3.3.1 数据共享

宁波市城市体检评估所需协同部门提供的体检指标数据，通过宁波市一体化智能化公共数据平台进行共享交换；宁波市城市体检评估信息平台需基于住建局数据仓建设，项目建设的城市体检基础数据库统一纳入住建数据仓，配合完成宁波市一体化智能化公共数据平台数据归集。

#### 3.3.2 安全需求

1、遵循国家信息安全等级保护相关规范以及国家保密管理和密码管理的有关要求，建立健全平台安全保障体系，按照信息系统安全等级保护要求构建数据存储环境、应用系统环境、运行管理机制，确保平台政企数据安全和公民个人数据合法应用和展示。安全保障体系要与住建局既有安全管控平台结合。

2、对数据资源“采集、整合、共享、开放”的关键环节进行全流程安全监控

数据资源的采集、整合、共享、开放的关键环节是平台建设和运行的关键，对重要子系统和重要环节的安全性应给予端到端的全过程监控，及时发现和解决问题隐患，以确保关键业务正常运行。

3、重视数据资源采集、整合、共享、开放的安全风险，完善交互接口的安全防护能力

数据资源共享开放是平台得以发挥作用乃至正常运转的核心能力。任何数据交换和信息共享开放过程都会对系统的安全性带来影响。应采取有针对性的安全措施，完善交互接口的安全防护能力，对数据交换和信息共享开放环节给予端到端的全过程监控，及时发现和解决问题隐患，以确保关键业务正常运行。

4、加大对平台中各类公共信息、个人隐私等重要数据的保障力度

加强平台中各类公共信息、个人隐私等重要数据的安全防护，建立数据安全规范。在系统后台对每类数据的安全属性进行必要的定义和设置，详细规定数据的开放范围和开放力度，并严格执行相应的权限管理。

#### 3.3.3 可靠性需求

平台设计开发时应充分考虑软件的可靠性，确保软件在极端情况下的稳定运行，避免由于模块故障或系统的升级而影响整个系统的正常运行。平台需按各用户的实际需求设定其严格安全等级来保证系统的可靠性。

1、可管理性

平台应提供良好的管理机制和手段，例如对于系统用户、权限、日志、流程、审计等方面的管理。

2、界面友好性

提供友好的展示界面，提供强大的图形界面功能。

3、其他要求

提供完善的日志记录功能，便于日常维护和管理，系统日志应该能够跟踪运行过程中出现的异常情况或错误。

#### 3.3.4 系统性能需求

（1）系统运行性能：

系统应能支持500个以上并发用户的访问。其中，平台管理端并发在线用户数不低于500个，社区数据采集服务端在线用户数不低于1000人。

在线查询信息的平均时间要求不超过3秒。

系统提供良好的业务响应时间、后台处理的匹配关系，每次业务处理时间应在5秒内完成。

系统应能支持兆级规模数据的快速存储，其中，千条数据以内的数据加载和存储，平均响应时间在2秒之内；千条数据以内的统计，平均响应时间在5秒之内。

常用报表及汇总分析响应时间不超过5秒，复杂报表及汇总分析响应时间不超过10秒。

运行时间要求：要保证能够在8小时×5天的时间内提供服务，系统的可用时间百分比不低于99%。

系统故障率：系统能够稳定地运行，平均故障间隔时间不少于2个月。

平均修复时间：不超过24小时。

（2）硬件服务器性能：

考虑到业务应用系统及数据接口服务建设，该项目需要提供面向宁波市城市体检评估信息平台的独立应用服务器4台（8核32G块存储200G）、数据库服务器2台（8核32G连接数2000）。

（3）数据存储性能：

本项目的数据中心需要处理、交换、存储大量信息，用以支持数据处理、业务管理、统计分析和宏观辅助决策。本着据实测算，留有余地的原则，对数据中心的数据量进行测算，按照全市数据业务处理、交互信息存储、数据接入的数据计算，每年数据存储量约为200GB，为满足5年内平台的数据存储的应用，需提供1TB以上的数据存储空间。

（4）国产化支持要求：

本项目应基于国产化的技术架构与系统集成平台进行设计开发。系统应支持国产与非国产设备兼容访问。所有定制化的软件系统，均要求兼容用户端的国产化终端环境，可使用国产化终端办公终端或非国产化终端正常使用软件。

#### 3.3.5 二三维空间资源需求

#### 二三维空间数据的发布、浏览、空间分析等功能需基于云GIS应用服务平台。其iserver模块提供全功能的 GIS 服务发布、管理与聚合能力，并支持多层次的扩展开发；三维服务扩展模块提供三维场景的发布、浏览功能（地形数据、影像数据、KML数据、模型数据、矢量数据、二维地图等）。

#### 3.3.6 手机端应用需求

宁波市城市体检评估信息平台需配套开发手机端应用，在城市体检成果展示方面对于宁波市年度体检、浙江省专项体检等指标进行总览，不同指标值的纵向趋势对比，在对标城市中的横向对比，问题清单的总览等。同时在项目实施监管应用场景中实现对各类建设项目提供数据浏览、空间分布展示；根据关键字或地理位置查询项目的基本信息以及空间统计分析功能；及对项目建设进度、建设计划的查看，跟踪等具体功能。

#### 四、建设原则

#### 4.1 统筹规划、分步实施

平台遵照统筹规划、分步实施的建设原则，根据国家建设部城市体检工作要求，在统一规划的引领下，分步骤的开展平台建设、数据收集、梳理分析工作。

#### 4.2 应用驱动、问题导向

从业务应用入手，发现痛点问题。以问题为导向，对业务数据开展汇总、融合，通过数据应用优化既有业务流程、解决痛点问题，为城市发展增强驱动力和稳定感。

#### 4.3 标准先行，规范引领

通过实施宁波市城市体检信息平台建设，充分结合宁波城市特点及城市体检已有工作成果，制定相关规范标准。引领全国试点城市的城市体检标准建设和发展。

#### 五、项目要求

#### 5.1项目进度要求

本项目建设期计划为12个月，项目建设完成后，由采购人对项目进行验收，通过验收后进入项目运维服务，同时需配合采购人做好市发改委对项目的竣工验收工作。

#### 5.2项目人员和实施要求

本项目要求项目承担单位建立专门的项目组织机构，确定具备对应的项目管理、技术实施、数据处理、软件开发、质量保障等方面的人员组织架构，分工明确；同时需设定项目总负责人及项目技术、质量对应的负责人，并明确对应人员在该项目的具体负责工作；根据项目进度要求，确保项目总体人员数量，保障项目正常工期内完成。

项目建设期内，中标供应商提供至少5名项目开发人员到采购人指定的地点常驻办公，原则上，项目经理不得更换。

项目运维期内，中标供应商提供至少2名项目运维保障人员到采购人指定的地点常驻办公。

#### 5.3培训要求

（1）中标单位必须为采购人提供相关功能使用、操作和管理维护的培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标人必须列明相应的培训课程。

（2）投标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

（3）技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。中标单位培训人员必须是该单位资深工程师。

（4）培训工作必须在合同生效之后项目验收之前安排。

（5）所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

（6）实际培训时间、人数和地点按中标单位与项目采购人商定的为准。

#### 5.4 项目其它要求

- 中标方应在项目交付前提供该项目合同履行过程中所产生的可编译系统源代码程序，并刻录于光盘，数量3份，交付的系统源代码需可具备二次开发条件,采购方享有软件著作权。

- 采购方拥有在合同履行过程中所产生的技术成果的所有权、专利申请权使用权或其他有关权利。

- 采购方在申请本项目鉴定及申报科技成果、报奖，中标方具有署名权。

- 中标方保证所提供的产品、服务或其任何一部分（含本项目所涉及的全部软件）、技术等均不侵犯任何第三方的专利权、商标权 、工业设计权、著作权等知识产权和其他权益，且不存在任何与此相关的争议、抵押、查封等瑕疵。

- 本项目所使用或产生的数据为采购方专有，未经书面许可，中标方不得对第三方泄露或使用该项目的数据进行任何形式的开发利用。

- 由于违约方的原因造成另一方上述权利被侵害的，由违约方负责赔偿与之相关的全部损失。

- 第六章  商务条款

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| ▲1 | 服务期限（建设周期）：合同签订后9个月内完成应用系统开发、信息资源建设、系统联调、系统测试、初验等工作。初验后3个月内完成项目试运行、验收并交付使用。具体进度要求以满足项目或采购人实际需求为准。 |
| ▲2 | 运维期：项目整体验收后，对系统及数据提供不少于18个月的免费运维服务。 |
| 3 | 运维服务：内容包括：不限定时间技术服务、故障排除、技术升级服务、通用接口服务、相关规范标准或业务变更后的修改服务运维等： (1)运维服务的方式包括但不限于：现场技术支持、免费升级、本地服务、工程师电话支持、网络远程协助、电子邮件、软件修补包等。 (2)运维期内提供同版本软件免费客户化修改与免费升级服务，并为用户后续信息化建设提供技术支持。 (3)本项目的特殊性（必须满足业务7*24小时不间断工作），运维期内，在接到数据或系统故障通知后，投标人必须在15分钟内响应。对于影响业务正常运行的严重故障，一般要求保证在4小时之内修复。 (4)项目实施期间及运维期间提供现场驻点服务。 (5)供应商须做出无推诿承诺。即供应商应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生异常情况时，立即派遣工程师到场，全力协助系统集成商和其他供应商，使系统尽快恢复正常。 (6)在运维期结束前，须由中标方工程师和采购方代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标方负责修改。在修改之后，中标方应将缺陷原因、修改内容、完成修改及恢复正常的时间和日期等报告给采购方。 |
| ▲4 | 付款方法和条件： 项目合同签订成功后的15个日历天甲方支付合同总价的50%；项目通过初步验收后15个日历天内支付合同金额的35%；项目整体验收后15个日历天内甲方支付合同总价的15%。甲方支付前，乙方须向甲方提供正规财务发票，否则甲方有权不予支付。具体支付时间以财政资金到账为准。甲方有权在支付款项里扣除乙方违约金（如有）后支付。 |
| ▲5 | 履约保证金金额：合同总金额的2.5%(精确到元，小数点后四舍五入)。币种：人民币。 履约保证金形式：银行电汇、现金或银行保函。 提交时间：中标通知书发出后30个日历天内。 退还时间：本项目完成竣工验收且运维期结束后30个日历天内，扣除乙方应支付的违约金和应承担的赔偿款（如有）后无息退还。 |
| ▲6 | 知识产权： （1）甲方拥有在合同履行过程中所产生的技术成果的所有权、专利申请权、使用权或其他有关权利。 （2）双方在申请本项目鉴定及申报科技成果、报奖，双方具有署名权。 |
| ▲7 | 交付违约：除不可抗力或采购人认可的原因外，中标单位未按进度要求及时提交项目成果，导致工程延期，中标单位每延期10天，采购人有权要求中标单位支付合同金额的1%作为违约金；但违约金的总金额不超过合同金额的5%。如延期时间超过60天，采购人有权终止合同，除前款所约定的违约金外，采购人有权要求中标单位支付不少于合同总金额的5%作为对招标人的赔偿。 |
| ▲8 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| ▲9 | 合同签订时间：中标公示发出后三十天内签订合同 |

注：上表甲方指“采购人”，乙方指“中标人”。

- 第七章  附件

A.资格文件

封面

正（副）本

宁波市城市体检评估信息平台项目

采购编号：NBITC-202210081G

标    项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

A2、营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果报名后有名称变更的，须提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

- B.商务和技术文件

封面

正本

宁波市城市体检评估信息平台项目

采购编号：NBITC-202210081G

标    项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

B1投标书

致：宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权  （全名、职务）  为全权代表，参加贵方组织的宁波市城市体检评估信息平台项目（采购编号：NBITC-202210081G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起 90 个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。

9、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                    邮编：                 。

电话：                    传真：                 。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日          期：

B2法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日          期：

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市城市体检评估信息平台项目，采购编号为NBITC-202210081G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件加盖供应商公章；

2、提供社保部门出具的开标截止时间当月前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况表

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电 话： | 联 系 人： |  |
| 5 | 传 真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日          期：

B5技术响应表

项目名称：宁波市城市体检评估信息平台项目

采购编号：NBITC-202210081G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：供应商必须对“第五章  招标内容与技术需求 ”第三、四、五条中各项指标逐条响应。

供应商（盖章）：

日          期：

B6商务条款响应表

项目名称：宁波市城市体检评估信息平台项目

采购编号：NBITC-202210081G

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第六章  商务条款”逐项比较填写。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、第三章“评标办法及标准”中商务和技术评分表要求提供的资料（如有需提供，供应商如果有名称变更的，需提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章以佐证相关证明资料）；

B8、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

- C.报价文件

封面

正（副）本

宁波市城市体检评估信息平台项目

采购编号：NBITC-202210081G

标    项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年  月  日

- C1开标一览表

项目名称：宁波市城市体检评估信息平台项目

采购编号：NBITC-202210081G

| 标项号 | 项 目 内 容 | 投标总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宁波市城市体检评估信息平台 | 大写： （￥ ） |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日          期：

- C2投标报价明细表

| 序号 | 建设内容 | 数量 | 综合单价最高限价 （万元） | 单价报价（万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软件开发 |  |  |  |  |
| 1 | 城市体征采集 | 1 | 20 |  |  |
| 2 | 城市体征分析 | 1 | 65 |  |  |
| 3 | 城市问题诊断 | 1 | 98 |  |  |
| 4 | 监测预警 | 1 | 36 |  |  |
| 5 | 辅助决策 | 1 | 50 |  |  |
| 6 | 应用支撑 | 1 | 36 |  |  |
| 二 | 信息资源建设 |  |  |  |  |
| 1 | 数据库设计 | 1 | 30 |  |  |
| 2 | 数据采集上报 | 1 | 20 |  |  |
| 3 | 数据治理 | 1 | 60 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |

▲注：单价报价超过相应综合单价最高限价的作无效标处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日          期：

- C3中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.标的名称，属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

C3残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- C4供应商认为需要的其他资料（如有需提供）

- 政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加宁波市城市体检评估信息平台项目（采购编号：NBITC-202210081G）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现      供应商     之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）

年  月  日

- 注：1、本表非投标文件的组成内容，不须在投标文件中提供。

2、本表在开标现场由代理机构提供给各供应商，由各供应商签署。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |