目    录

- 公开招标采购公告

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标办法及评分标准

- 政府采购合同主要条款

- 投标文件格式

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

（江北区“市属区管”市政设施养护综合保险服务+项目）招标项目的潜在投标人应按招标文件要求获取招标文件，并于2022年2月25日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NSCG[2021]574

项目名称：江北区“市属区管”市政设施养护综合保险服务+项目

预算金额（元）：20040000

最高限价（元）：20040000

采购需求：

标项名称:江北区“市属区管”市政设施养护综合保险服务+项目。

数量: 1

预算金额（元）:20040000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对宁波市江北区“市属区管”的北外环路（地面）、环城北路、通途路、机场路（地面）、大庆南路、人民路、东昌路等道路、桥梁以及上述路段的市政附属设施（含护栏、挡车柱、隔离墩、侧平石、城市家具、城市人行地下通道、随路退红区域等）进行综合保险，并对综合保险标的物进行养护及对城市人行地下通道、桥梁进行动态监（检）测等服务，详见招标文件第二章招标需求。

备注：1、标项划分：1个。2、预算金额为单年度预算金额，最终视财政下达资金为准，最高不超过2004万元。

合同履约期限：合同签订之日至2023年12月31日止。合同一年一签，以采购人根据中标人在上一年度的合同履约情况、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签，第一年从合同签订之日至2022年12月31日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：具有经营保险业务许可证证书。

三、获取招标文件及报名

时间：/至2022年2月25日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取招标文件

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；3.招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年2月25日13：30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

开标时间：2022年2月25日13：30 （北京时间）

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。(3)落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3、投标与开标注意事项

3.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.3投标文件制作：

3.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

3.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。

3.3.3供应商可提供以U盘存储的电子备份投标文件，以用于异常情况处理。

3.3.4供应商可提供纸质投标文件作为备份投标文件，当电子开评标无法正常进行时，即转为线下评标。

3.4本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

3.5供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

3.6供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件和纸质备份投标文件分别密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件（包括以U盘存储的电子备份投标文件或纸质备份投标文件）的，投标无效。

3.7采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行或使用纸质投标文件进行线下评标。

3.8投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实报告相关情况。

3.9投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。

3.10肺炎防疫期间，请各供应商遵守宁波市江北区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

3.11本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”、“宁波市公共资源交易网江北区分网”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：宁波市江北区市政养护中心

地 址：宁波市江北区江湾路155号

传真：/

项目联系人（询问）：周老师

项目联系方式（询问）：0574- 87660957

质疑联系人：刘老师

质疑联系方式：0574-87661825

2.采购代理机构信息

名称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂日湖中心1号楼15楼

传真：0574-87896118

项目联系人（询问）：胡剑波

项目联系方式（询问）：0574－87384499

质疑联系人：李娜

质疑联系方式：0574－87384499

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市江北区财政局

地址：宁波市江北区大庆南路181号

传真：/

联系人 ：张老师

监督投诉电话：0574-87388098

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 招标需求

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| - 一 | - 采购标的需实现的功能或者目标 | - 为加强城市道路桥梁等的风险管控开展本项目。 |
|  | - 为落实政府采购政策需满足的要求 | - 详见第一章 公开招标采购公告第十一条。 |
| - 二 | - 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | - 由采购人认可的有关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。其中本项目所述的服务的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范。 |
| - 三 | - 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | - 详见第二章 招标需求第二条。 |
| - 四 | - 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | - 采购标的的数量：1项。 - 项目实施的时间：即服务期限。 - 项目实施的地点：详见第一章 公开招标采购公告第六条。 |
| - 五 | - 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | - 详见第二章 招标需求第二条。 |
| - 六 | - 采购标的的验收标准 | - 按照中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同等作为标准进行验收。 |
| - 七 | - 采购标的的其他技术、服务等要求 | - 详见第二章 招标需求第三条。 |
| - 八 | - 现场踏勘 | - 投标人如有需要自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、服务范围、周边情况、服务所需的进出现场的方式、手段、路径以及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场或延误工期情况而导致的索赔或费用申请将不予受理。 |

一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）项目背景：

2014年8月，保险业的新“国十条”——《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》正式公布；2016年6月，浙江省政府、中国保监会批复宁波成为首个保险创新综合试验区。在新“国十条”、宁波市获批国家保险创新综合试验区的大背景下，宁波市积极推动保险创新试验区的建设，明确提出“构筑保险民生保障网，完善多层次社会保障体系”、“探索全域保险和全产业链保险”的要求。按照新 “国十条”提出的要求：“将保险纳入灾害事故防范救助体系。提升企业和居民利用商业保险等市场化手段应对灾害事故风险的意识和水平。积极发展企业财产保险、工程保险、机动车辆保险、家庭财产保险、意外伤害保险等，增强全社会抵御风险的能力。充分发挥保险费率杠杆的激励约束作用，强化事前风险防范，减少灾害事故发生，促进安全生产和突发事件应急管理。”

为充分运用市场化体制，提高财政资金使用效率，贯彻新“国十条”精神，推动保险创新试验区的建设，在原有试点项目取得成功的基础上，继续在宁波市江北区开展城市桥梁、道路等市政设施“综合保险+”服务，发挥保险促进经济社会发展的作用和功能，促进政府职能转变，创新社会管理手段。

（二）服务区域、服务内容：

1、服务区域：

| 序号 | 道路名称 | 起止 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北外环路（地面） | 洪都路-梅竹路 |
| 2 | 环城北路 | 苑西立交西侧-东昌路 |
| 3 | 通途路 | 槐树路-白沙路 |
| 4 | 机场路（地面） | 江北大道-青林湾大桥(北) |
| 5 | 大庆南路 | 庆丰桥-槐树路 |
| 6 | 人民路 | 环城北路-新江桥 |
| 7 | 东昌路 | 环城北路-聚兴路 |

2、服务内容：

对宁波市江北区“市属区管”的北外环路（地面）、环城北路、通途路、机场路（地面）、大庆南路、人民路、东昌路等道路、桥梁以及上述路段的市政附属设施（含护栏、挡车柱、隔离墩、侧平石、城市家具、城市人行地下通道、随路退红区域等）进行综合保险，并对综合保险标的物进行养护及对城市人行地下通道、桥梁进行动态监（检）测。具体服务内容及数量如下：

江北区“市属区管”桥梁设施量清单

| 序号 |  | 桥名 | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地道 1座 | 环北地道 | 环城北路与清河路交叉口 |  |
| 2 | 大桥 2座 | 庄铁立交桥 | 北外环路（地面） |  |
| 3 |  | 运河桥 | 环城北路 |  |
| 4 | 小桥 25座 | 北外环1号桥 | 北外环路（地面） |  |
| 5 |  | 北外环2号桥 | 北外环路（地面） |  |
| 6 |  | 北外环3号桥 | 北外环路（地面） |  |
| 7 |  | 北外环4号桥 | 北外环路（地面） |  |
| 8 |  | 北外环5号桥 | 北外环路（地面） |  |
| 9 |  | 北外环6号桥 | 北外环路（地面） |  |
| 10 |  | 北外环7号桥 | 北外环路（地面） |  |
| 11 |  | 北外环8号桥 | 北外环路（地面） |  |
| 12 |  | 登攀桥 | 北外环路（地面） |  |
| 13 |  | 洋市河桥 | 北外环路（地面） |  |
| 14 |  | 北外环路一期2号箱涵 | 北外环路（地面） |  |
| 15 |  | 柏树桥 | 环城北路 |  |
| 16 |  | 环城北路西段2号桥 | 环城北路 |  |
| 17 |  | 姚江桥 | 环城北路 |  |
| 18 |  | 环北1#桥 | 环城北路 |  |
| 19 |  | 环北2#桥 | 环城北路 |  |
| 20 |  | 环北3#桥 | 环城北路 |  |
| 21 |  | 环北1#涵 | 环城北路 |  |
| 22 |  | 环北2#涵 | 环城北路 |  |
| 23 |  | 孔浦桥 | 环城北路 |  |
| 24 |  | 常洪桥 | 环城北路 |  |
| 25 |  | 机场路北延2号桥 | 机场路（地面） |  |
| 26 |  | 机场路北延无名桥 | 机场路（地面） |  |
| 27 |  | 彭王庙桥 | 东昌路 |  |
| 28 |  | 常洪隧道K0+030箱涵 | 东昌路 |  |

江北区“市属区管”道路设施量清单

| 编号 | 路名 | 起止 | 车行道 |  |  | 人行道（红线内） |  |  | 人行道（红线外） |  |  | 总面积 （平方米） | 随路大小桥（座） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度 （米） | 面积 （平方米） | 车行道 材质 | 长度（米） | 面积 （平方米） | 人行道材质 | 长度（米） | 面积 （平方米） | 人行道材质 |  |  |  |
| 服务区域一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 环城北路 | 宛西铁路桥-东昌路 | 7680.09 | 239286 | 沥青 | 7692.65 | 49060.99 | 花岗岩 | 355.8821 | 1039.2036 | 花岗岩 | 289386.1936 | 10+1 |  |
| 2 | 通途路 | 槐树路-白沙路 | 2352.3 | 81575.6 | 沥青 | 2277.3 | 16803.6 | 彩色S砖 | 2312.6 | 16195.4 | 彩色S砖 | 114574.6 | 0 |  |
| 3 | 大庆南路 | 庆丰桥-槐树路 | 1619.3 | 58575 | 沥青 | 1576 | 6285.6 | 花岗岩 | / | / | / | 64860.6 | 0 |  |
| 4 | 人民路 | 环城北路-新江桥 | 3140.2 | 99840.3 | 沥青 | 2729.7 | 22032.9 | 花岗岩 | 1237.4 | 6349.8 | 花岗岩 | 128223 | 0 |  |
| 5 | 东昌路 | 环城北路—聚兴路 | 2550 | 85000 | 沥青 |  |  |  |  |  |  | 85000 | 2 | 未普查 |
| 服务区域二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 北外环路 （地面） | 洪都路-梅竹路 | 8823.1 | 361362.5 | 沥青 | 7168 | 47908.2 | 彩色小方砖 | 877.6 | 5975.8 | 彩色小方砖 | 415246.5 | 11+1 |  |
| 4 | 机场路（地面） | 江北大道-青林湾大桥(北) | 2811 | 151091.3 | 沥青 | 2811 | 19677 | 砖 | / | / | / | 170768.3 | 2 |  |
| 服务区域三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 地道 | 环城北路人行地道 |  |  |  |  | 1580 |  |  |  |  |  |  |  |

注：上述表内所列数据为近似数量，与实际准确数量可能会有出入，各投标人在投标时应予以充分考虑，投标人如有需要自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、服务范围、周边情况、服务所需的进出现场的方式、手段、路径以及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场或延误工期情况而导致的索赔或费用申请将不予受理。

（三）服务期限：详见招标文件第一章 公开招标采购公告。

（四）“综合保险服务+”内容：

1、保险的内容：

1.1保险标的

- 宁波市江北区综合行政执法局负责管养的道路、桥梁以及其市政附属设施（含护栏、挡车柱、隔离墩、侧平石、城市家具、城市人行地下通道、随路退红区域等）；

- 设施管理及养护作业人员。

1.2险种

- 城市道路桥梁综合保险主险：总保险金额为人民币肆亿元整（¥400,000,000.00元）。

·在保险期间内，保险标的因自然灾害或意外事故造成的直接损坏或灭失，保险人按照合同约定负责赔偿。

·保险事故发生后，被保险人为防止或减少保险标的损失所支付的必要的、合理的费用，保险人按照合同约定负责赔偿。

- 城市道路桥梁综合保险附加险：

·坍塌（倒塌）、断裂全部风险扩展条款：累计赔偿限额为人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00元）。扩展承保因设计错误或原材料缺陷或工艺不善原因导致城市桥梁、道路、隧道、涵洞、城市人行地下通道、随路退红区域及构造物的坍塌（倒塌）或断裂；为避免因主险保险责任以外的事故导致的城市桥梁、道路、隧道和涵洞倒塌或断裂所发生的应急加固维护费用。

·动态监测、检测费用扩展条款：按照标准要求进行的安全动态监测费用或检测费用。

- 公众责任保险

·累计赔偿限额为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00元），每次事故赔偿限额为人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00元）。

·被保险人在列明的地点范围内依法从事生产、经营等活动以及由于意外事故造成下列损失或费用，依法应由被保险人承担的民事赔偿责任，保险人负责赔偿：

①第三者人身伤亡或财产损失；

②事先经保险人书面同意的诉讼费用；

③发生保险责任事故后，被保险人为缩小或减少对第三者人身伤亡或财产损失的赔偿责任所支付的必要的、合理的费用。

- 团体作业人员意外伤害保险

·人身伤亡赔偿限额为人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00元），医疗费用赔偿限额为人民币伍拾万元整（¥500,000.00元）。

·在保险期间内，被保险人在本保险合同载明的项目服务区域内从事管理和作业过程中，或者在服务期限内服务方指定的集中生活区域内，或者从服务现场到服务方指定的集中生活区域往返途中遭受意外伤害，并因该意外伤害导致身故或残疾或受伤的，保险人依照约定给付保险金，且给付各项保险金之和不超过该被保险人的保险金额。

1.3其它相关要求

- 数字化管理

- 投标人应建立信息化管理系统对本项目进行管理。投标人应在投标文件承诺：合同签订后2个月内完成系统开发建设并投入运行。

- 系统基本功能要求：

- 系统采用手机软件实现智能化管理。可通过拍照上传设施受损情况、维护过程及修复后照片作为日常工作与工作量记录；系统根据上传照片读取GPS信息和设施受损情况。

- 当出现突发事件时可通过系统管理软件的GPS定位，投标人在第一时间派就近的理赔人员前往现场进行处理。

- 采购人及相关部门人员通过手机软件可实现发现问题、问题核查、完工上报、案件结算等智能化管理。

- 道路桥梁管理系统在建立前、建立后，均需进行养护设施信息的采集、设施巡检，确保在服务区域内养护设施的数量和状态的准确，达到时时更新道路桥梁管理系统。

- 中标人关于道路桥梁管理系统的网络安全须符合上级部门网络安全规定的要求。涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由中标人承担所有责任及费用。

- 建立危情预警和报告制度

- 内部建立危情预警专项小组，明确各部门的职责。

- 预警工作应当根据危情的类别，制定监测计划，科学分析、综合评价监测数据，对发现的潜在隐患以及可能发生的危机应及时上报。

- 如遇自然灾害、事故灾难等危情时，投标人根据建立的危情预警制度，妥善处理。

定期与政府相关部门进行交流沟通，了解和掌握城市道路桥梁设施巡查工作情况及设施危险点的安全隐患关注。

▲（3）投标人采用的条款及费率应当向监管部门进行报备并获得注册号，投标文件中提供报备（备案报告）材料复印件并加盖公章，同时在投标文件中提供注册号；若投标人在投标时尚未向监管部门进行报备并获得注册号的，则在投标文件中提供承诺：采用的条款及费率在合同签订后10个工作日内向监管部门进行报备并获得注册号，如不能向监管部门报备并获得注册号的，则视投标人违约，没收履约保证金并追究其全部责任。

2、服务+的内容：

2.1养护服务

2.1.1养护单位资质：投标人应委托具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质对服务区域一和二进行养护服务。

2.1.2基本服务：

- 城市道路、桥梁以及其市政附属设施（含护栏、挡车柱、隔离墩、侧平石、城市家具、城市人行地下通道、随路退红区域等）的经常性巡查；

- 日常养护、专项养护等为保证城市道路、桥梁、人行地下通道的完整性和正常使用功能的预防性养护，包括：

- 沥青路面（包含结构层处理、零星坑洞修补及裂缝封闭）及人行道维护（含零星坑洞修补、裂缝修补、结构维护、沥青路面小中修等）、砼路面及人行道维护、侧平石的维护及更换（含混凝土靠背维护）等；

- 桥梁维护（含裂缝封闭及加固、支座病害处理及保养、伸缩缝清理及修复、零星坑洞修补及桥梁局部缺陷修复）等；

- 城市道路、桥梁及市政附属设施（含护栏、挡车柱、隔离墩、侧平石、城市家具、城市人行地下通道、随路退红区域等）的维护、更换；

- 各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性（如矛调中心案件、市民信访案件等）任务；

- 在养护期间，新移交的城市道路、桥梁以及其市政附属设施的经常性巡查、预防性养护等作业；

- 采购人下达的城市道路或桥梁的大面积维护、结构性维护或改造等及其它专项或应急养护工作。

- 人行地下通道主要负责服务区域内的日常事务管理，清洁维护、养护维护、电梯维保、应急保障（新增设施、人为或天灾不可抗拒设施损坏等）、节假日保障等。大修及专项不包括。做好人行地道的日常养护（保洁、设施养护、设备养护不包括电梯维保），每天定时（电梯运行期间每2小时一次）对人行地道设施及相关设备进行安全巡查，定期（特别是暴雨季节、汛期）开启、关闭电梯提升水泵及附属排水设备，处理其他应急事件、投诉处理、资料归档、安全文明管理、安保维护服务。

2.1.3其它相关要求等：详见本章招标需求附件一。

2.2监（检）测服务

- 2.2.1监（检）测单位资质：投标人应委托同时具有省级及以上建设部门颁发的市政桥梁检测、市政（道路）工程材料见证取样检测、建设工程结构检测机构资质的单位进行监（检）测服务。

- 2.2.2基本服务：

- 桥梁检测：

- ·常规定期检测

- ·桥梁结构检测（特殊检测，如荷载试验）；

- ·根据宁波市城市桥梁监测要求，接入宁波市城市桥梁监测系统平台。

- 人行地下通道检测：

- ·常规定期检测

- ·人行地下通道结构检测；

- ·人行地下通道沉降观测；

- ·电气、通风、配电设备检测

- 日常巡查。

- 2.2.3其它相关要求等：详见本章招标需求附件一。

二、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）服务标准

1、服务期限内，中标人应督促养护及检测单位应严格按照各专业相关的养护、监（检）测作业标准、规范、规程和采购人的管理规定开展本项目。

2、负责进行保险理赔事项的技术支持、协助进行维权处理工作。

3、负责提交本月度养护、监（检）测情况报告，下月养护、监（检）测计划，年度养护、监（检）测计划及年度养护、监（检）测预算报告，并组织实施经采购人认可的养护、监（检）测及运行管理计划，在确定的设施养护、监（检）测项目及运行管理职责内合理使用养护、监（检）测经费等材料。

（二）人员、车辆配置：

1、中标人应在合同签订后一个月内在服务所在区域成立项目部，项目部办公面积不少于200平方米，配置项目管理人员不少于4名（其中至少1名人员为道桥相关专业学历）。

2、配置3辆专门用于巡查的车辆。

（三）响应时间：

1、项目承接响应时间：中标人接到采购人通知后，10分钟内必须响应，养护单位30分钟内人员到达指定地点，50分钟内机械到达现场。

（四）其它服务标准等

1、投标人承担其委托养护及监（检）测的服务单位的连带责任。

2、投标人须在做好日常服务工作的同时，无条件服从采购人安排的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性任务。

3、投标人须遵守采购人制定的安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生安全责任事故，由投标人承担后果。

三、采购标的的其他技术、服务等要求

1、采购人设置了3个养护区域，中标人应在每个区域委托1家养护单位，在合同签订前报采购人备案。中标人委托的监（检）测单位应在合同签订前报采购人备案。

3个养护区域划分如下：

| 服务区域 | 服务地点及内容 |
| --- | --- |
| 一 | 环城北路、通途路、大庆南路、人民路、东昌路 |
| 二 | 北外环路、机场路 |
| 三 | 环城北路人行地下通道 |

2、中标人的项目管理人员应负责服务区域巡检、养护等服务的工作沟通（包括对采购人的工作汇报及对养护单位的任务下达、与各部门及人员协调等）、现场管理、验收、并对养护单位进行考核；同时，在服务期限内，做好内业工作（包括后台数据录入、更新，台帐资料的归整，按采购人要求报送相关材料等）、资金审批和拨付等。

3、为保证项目实施质量和服务便捷，中标人的项目管理人员和常备车辆中至少有3名人员和1辆巡查车辆在采购人处进行本项目实施。投标人在投标文件中应对此进行承诺。

四、采购人对中标人的考核要求

1. 项目考核

1.1本项目养管工作由中标人根据投标方案全面展开。采购人根据考核办法开展对口考核工作，根据考核结果对乙方开展奖惩工作。

1.2考核方式包含：①采购人考核；②第三方考核（项目服务期内，由甲方委托的第三方考核单位负责实施；如由甲方委托的第三方考核单位负责实施的，则第三方考核结果经甲方确认后执行相应考核结果）；③上级部门考核。

1.3检查考核办法

考核分为月度考核、季度考核、年度考核3种。

- 月度考核（含内业考核）：由甲方组织或甲方委托的第三方考核单位参加，月末或

月初对项目管理情况随机抽查进行考核评分，评分结果记录在案，作为考核凭据。为保证考核“公开、公平、公正”，保险公司可参加考核检查工作，但不参与评分。

2）季度考核（含内业考核）：由甲方组织或甲方委托的第三方考核单位参加，季度末或季度初对项目管理情况随机抽查进行考核评分，评分结果记录在案，作为考核凭据。为保证考核“公开、公平、公正”，保险公司可参加考核检查工作，但不参与评分。

3）年度考核（含内业考核）：由甲方组织或甲方委托的第三方考核单位参加，年度末或年度初对项目管理情况随机抽查进行考核评分，评分结果记录在案，作为考核凭据。为保证考核“公开、公平、公正”，保险公司可参加考核检查工作，但不参与评分。

2．甲方负责对乙方的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件、乙方的投标文件等，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

3. 甲方对乙方按下列要求进行考核：

（1）月考核得分低于95分（含）高于90分（不含）的，对乙方扣罚5000元/次·月；月考核得分低于90分（含）高于85分（不含）的，对乙方扣罚10000元/次·月；月考核得分低于85分（含）的，对乙方扣罚20000元/次·月，月考核评分细则详见附件；

（2）经审计结束后10天内，中标人应及时拨付服务经费给养护单位或检测单位的，无故延期拨付费用的扣罚10000元/次

（3）接上级部门通报批评或迎检应急等表现恶劣的，对乙方扣罚100000元/次；

（4）乙方徇私未按考核要求对养护单位执行考核的，对乙方扣罚100000元/次；

（5）乙方管理人员的数量和专业技能不能满足本项目实施要求，经甲方提醒或要求整改后拒不执行的，对乙方扣罚20000元/次。

上述扣罚金额从乙方的履约保证金中扣除。

附件：考核评分表：

江北区XX项目保险公司管理质量考核评分表

项目名称：

保险公司：

考核日期：     年    月    日

| 考核 项目 | 考核内容及要求 | 分值 | 评分标准 | 扣分 原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织保障 25分 | 按保险合同或招标要求成立项目管理团队，落实岗位职责、人员责任，确保人员到岗履职。 | 5 | 未按保险合同或招标要求配备团队人员，每人次扣1分；未向甲方上报项目管理组织构架和人员、岗位职责的，缺一项扣0.5分； 未经甲方同意擅自更换项目负责人或团队成员的，扣2分；项目管理人员未及时到岗履职的；每人次扣1分。 |  |  |
|  | 编制项目实施总体计划和年、月度工作计划，并报甲方、相关主管部门。 | 5 | 未编制项目实施总体计划和年、月度计划的，扣2分； 未及时报送各类计划的，每发现一次扣0.3分。 |  |  |
|  | 落实项目实施年度、月度工作计划，细化任务，明确目标。 | 5 | 未分解年度、月度计划、明确目标任务的，扣1分； 未完成其他年度目标任务的，每项扣0.3分。 |  |  |
|  | 建立定期培训制度，为甲方及第三方服务单位提供相关培训（包括风险认知、防损防灾建议和措施、保险风险管理培训、市政养护等专业技能培训等），要求按季度为周期开展相关培训活动。 | 5 | 未及时编制并报送培训计划的，每次扣0.5分； 实际培训次数不达标的，每次扣1分； 培训质量不佳的，酌情扣分，最多不超1.5分； |  |  |
|  | 建立项目管理台账，落实工作信息、进度月报制度。 | 5 | 未建立项目管理台账的，扣1分；项目管理台账有缺项的，每缺一项扣0.3分； 未按规定向甲方或相关主管部门报送工作信息、进度数据的，每发现一次扣0.3分。 |  |  |
| 日常管理工作 45分 | 督促养护单位/检测单位按照投标承诺成立项目管理团队，落实职责，履行合约。 | 4 | 未查验养护/检测单位项目管理机构设置、岗位职责以及人员配置、持证上岗情况的，缺一项扣0.3分； 未查验养护/检测单位有关项目质量、安全、进度等管理制度的，缺一项扣0.3分； 未查验养护/检测单位项目配置应急物料、机械设备的，缺一项扣0.5分。 |  |  |
|  | 全过程质量控制管理，对养护/检测单位的质量管理工作进行指导、检查和监督。 | 10 | 未严格审核项目质量管理目标、养护方案、交通组织方案的，每发现一次扣0.5分； 未建立定期巡查制度，对养护、检测质量监督不到位的，每发现一次扣0.5分； 未及时抽检发现重大养护质量问题，被业主点名通报的，每次扣1.5分； 未及时对大面积沥青等专项开展现场计量、验收工作的，每发现一次扣1.5分；如验收质量不符合规范要求的，每发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  | 全过程安全监督管理，对养护/检测单位的安全管理工作进行指导、检查和监督。 | 10 | 未督促养护/检测单位落实安全管理组织机构的，扣2分； 未严格审核项目安全管理目标、养护方案、专项安全作业措施的，每发现一次扣0.5分； 未按规定对高风险作业、特种作业人员持证上岗等进行重点抽检的，扣1分； 未对所发现的安全隐患及时督促养护单位应急处置的，每发现一次扣0.5分，未进行后期复验闭环的，每发现一次扣0.5分。 未及时督促养护单位按标准实施围挡作业的，每发现一次扣0.5分，未及时督促养护单位落实现场环境保护、文明安全作业的，扣0.5分； 发生一般安全生产非责任事故，酌情扣分，每次不超过3分。 |  |  |
|  | 全过程进度跟踪管理，按照招标要求落实项目进度计划和管理，确保进度。 | 10 | 未编制项目总进度计划、月度进度计划的，缺一项扣1分； 因服务组织、现场管理等原因未完成项目实施进度的，酌情扣分，最高不超过2分； 未及时把控各标段养护实施进度，导致年度任务没有按时完成的，每次扣1分； |  |  |
|  | 全过程考核管理，按月度对第三方服务单位开展考核通报工作，确保过程管控。 | 5 | 未及时组织开展月度考核工作的，根据实际情况酌情扣分，每次扣1分； 外业考核结束后，未及时出具书面考核通报的，每次扣0.5分； 没有建立月、年度工作例会制度，没有及时落实整改考核通报中提及的问题，每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 做好智慧平台案件下发和反馈工作。 | 6 | 由于智慧平台案件下发、反馈不及时，导致智慧平台案件逾期，每件扣0.5分； 由于智慧平台案件存在推诿现象，每件扣0.5分。 由于智慧平台案件反馈不规范，导致被退回，每件扣0.5分。 |  |  |
| 资金支付管理 10分 | 资金控制，确保决算不超概算，并按有关规定和合同约定，支付和审批款项 | 10 | 未按要求编制年度资金使用计划的，扣2分； 未及时审核、报送重大专项预算的，每次扣0.5分； 未及时对养护、检测单位上报的计量单、检测任务单进行数量及造价审核签证的，每发现一次扣0.5分； 未按要求做好进度款审核、审批及资金拨付的，每发现一次扣1分； |  |  |
| 应急保障 10分 | 服从甲方安排的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作。 | 10 | 未建立应急预案及组建抢险组织的，各扣1分；未及时处置突发应急事件，每次扣1.5分； 未及时执行或完成上级布置的工作任务，视工作量每次扣0.5～1分； 未及时响应甲方指示的，每次扣0.3分。 |  |  |
| 其他10分 | 在合同期内对第三方服务单位进行合规合理管理，遵纪守法，推行廉政建设。 | 10 | 有违反《廉政合同》条款和有关廉政规定的情况，每发现1例扣1分； 项目团队成员因廉政问题被给予党纪、政纪处分的，扣5分。 |  |  |
| 附加5分 | 特色亮点工作结合工作实际，在养管方面有特色、亮点、创新；受到上级领导批示表扬、获得群众锦旗、表扬信等形式表扬的；协助甲方获得“灵桥杯”奖项的。 | 5 | 在精细化养管方面有特色亮点成效显著的，最多提供三项，每项酌情计分（0.3～1分）；获得上级领导批示及群众锦旗、表扬信等形式表扬的，每次酌情加0.5～1分；积极运用保险理赔手段解决社会投诉、上访的，每次酌情加分0.2～0.5，不超过三项；积极协助甲方获得“灵桥杯”的，每项加2分。 |  |  |
| 考核得分： |  |  |  |  |  |
| 考核人员签字： |  |  | 保险公司确认： |  |  |

附件一：养护服务及监（检）测服务的其它相关要求（适用于各子包）

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范

- 养护服务：

- 《城市桥梁养护技术规程》（DB3302/T1082-2017）；

- 《城市道路养护技术规程》（DB3302/T 1069-2016）；

- 《公路桥涵养护规范》（JTG H11—2004）；

- 《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

- 《城市高架养护技术规程》（DB3302/T1083-2017）

- 监（检）测服务

- 桥梁标准：

- 《工程测量规范》（GB50026-2007）；

- 《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）；

- 《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）；

- 《水下无损检测、目视检测总则》（GB/T 20967-2007）

- 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JIG/T J21-2011）；

- 《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）；

- 《公路工程质量检验评定标准 土建工程》（JTG F80/I-2004）；

- 《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）；

- 《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）；

- 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）；

- 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）；

- 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》（JTJ 025-1986）；

- 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2001）；

- 《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）；

- 《城市桥梁设计荷载标准》（CJJ77-1998）；

- 《大跨径混凝土桥梁的实验方法》（交通部 1982）；

- 《公路旧桥承载能力鉴定方法（试行）》（交通部公路局1988）；

- 《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部令118号）；

- 《公路旧桥承载能力鉴定方法》（交通部1988年）；

- 《公路桥涵设计规范》（合订本）交通部；

- 《水下建筑观测工作手册》；

- 城市人行地下通道标准：

- 按国家、浙江省、宁波市有关规定执行。

- 浙江省、宁波市及江北区有关政策规定以及其它采购人认可的标准及规范。

注：本技术要求所列的规范、标准不意味着全部的或最新的，养护单位、检测单位必须执行国家、地方、有关机构所有相关的技术规范与标准，且确保所采用的技术规范、标准必须是国家或有关机构发布的最新版本，无论此版本在此有无提及。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、服务区域：详见招标文件第二章 招标需求第一条“（二）、服务内容”。

2、服务期限：详见招标文件第一章 公开招标采购公告。

3、服务要求：

- 养护服务

- 总则

- 养护期间，养护单位应严格按照各专业相关的养护作业标准、规范、规程和采购人的管理规定开展本项目。

- 对本项目实施所需的劳动力、材料、设备、用水电和服务由养护单位自行组织，由此产生的费用自行承担，所配置的人员（包括以后新增人员及接收人员）不与采购人发生劳资关系，人员的工资由养护单位自行发放。养护单位对本项目所需的管理用房及人员食宿自行解决。

- 必须严格执行采购人制定的安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生安全责任事故，由养护单位承担后果。

- 养护期间，遵守地方政府和有关部门对养护现场交通、噪音、环境保护和安全文明作业要求。协调项目实施期间与附近居民的关系，避免由于项目实施造成附近居民投诉。

- 建立健全一路一档、一桥一档制度，在进场后迅速完善养护流程、质量保证体系，并向采购人提交养护组织设计、养护手册、养护频次和重点部位规划、基础设施量统计表、应急预案等文件。

- 养护期间内，未经采购人同意，不得在养护区域内从事各种与本项目内容无关的活动。

- 按实施季节、天气及时段不同及时向采购人相关科室上报作息时间，但须得到相关科室同意方可实施。

- 负责进行保险理赔事项的技术支持、协助进行维权处理工作。

- 负责编制本月度养护情况报告、下月养护计划、年度养护计划及年度养护预算报告，并组织实施经采购人认可的养护及运行管理计划，在确定的设施养护项目及运行管理职责内合理使用养护经费。台帐等资料及提交时间详见下表。

| - 资料及文件名称 | - 份数 | - 提交时间 |
| --- | --- | --- |
| - 本月度养护情况报告 | - 每月1份 | - 每月20日，如遇节假日顺延至下周周一。 |
| - 下月养护计划 | - 每月1份 | - 每月20日，如遇节假日顺延至下周周一。 |
| - 年度养护计划 | - 每年1份 | - 合同期开始后30日内。 |
| - 年度养护预算报告 | - 每年1份 | - 合同期开始后30日内。 |
| - 上月养护计量单 | - 每月1份 | - 每月15日前上报上月度。 |

- 养护期间，必须按采购人所订的考核细则规定履行。对采购人在日常考核、监督中提出的存在问题，要及时予以整改，同一问题被连续二次发现未及时整改的，将加倍处罚。

- 对于新政策文件规定出台等不可抗力情况导致交通改道、基础保养等特殊要求的维护，需按采购人要求做好专项方案和计划作业书，报采购人和相关单位审批通过后方可实施。

- 保险：养护单位应为常备人员、养护作业人员办理人身意外保险，并对财产和养护机械设备办理保险，并为本项目投保第三方责任险。

- 在做好日常养护等工作的同时，必须无条件服从采购人安排的市、区及中心布置的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性（如矛调中心案件、市民信访案件等）任务。

- 为贯彻市政养护服务民生的宗旨，中标人应秉持“强基础、重提升”的理念，除日常性总结外，每月至少提供一篇外宣线索用于养护宣传。

- 每月须提供下月度“四新”技术亮点工作方案及本月工作成果。

- 工作过程实行“三定”原则：定人、定车、定时

- 定人：即项目部常备人员一经确认，中途不得随意更换（如有特殊原因需要更换，须报采购人同意），养护人员统一着反光背心、工作服、安全帽。

专项养护（按采购人相关制度明确）和较大养护作业项目负责人和施工员必须到场，有较大安全隐患的作业（由采购人明确）安全员必须到场。

为保证项目实施质量，中标人的所有养护服务人员只拟派于本项目，不得拟派至其他项目中，定期提供合同约定人数的打卡记录。

- 定车：养护单位车辆一经确认，不得将该车用于其他项目用途，若需更换的，报采购人书面同意后方可进/退场。车辆随车附带安全警示设备。

- 定时：路况巡查按城市道路养护技术规程执行，并上传巡查的轨迹路线；

桥面系巡查按城市桥梁养护技术规程执行。

遇到雨雪等极端天气时，养护单位应每天进行不少于四次（每6小时一次）的路面积水、结冰、积雪检查工作（按往年惯例，极端天气按60天/年计）。

应采购人要求需进行应急抢修的，进场不得超过2小时，抢修自进场至完工不得超过48小时。

- 养护区域1和2常备设施设备及紧急抢修物资

- 常备巡查车辆：2辆专门用于巡查的汽车，其中1辆用于日常性巡查，1辆停放于项目部或采购人处等候工作指令；不少于3辆专门用于巡查的电动自行车。

- 常备作业车辆：2辆专门用于养护的轻卡、1辆沥青保温车、1辆沥青热再生车。

- 常备基本机械：3台发电机、3台切割机、3台平板打夯机、1台压路机（15T）、1台铣刨机1台、1台沥青混凝土摊铺机、1台圆形球面切割机、1台裂缝灌封机、1台热熔划线机等。

- 常备基本设施：300个标准反光锥、500个标准水码（不少于100个高水）、10个标有“临时维护、注意避让”的反光作业指示牌、10个标有导向箭头的反光交通指示牌、2台排水泵、100米交通锥链接杆、泄水孔和管道疏通工具2套，防爆警示灯50盏等。

- 常备基本抢修物资：40个气体灭火器、不少于5m3的灭火砂、不少于10吨的融雪剂、2000个草包、2000个麻袋、10台强排水泵等。

- 常备基本维护物资：冷补沥青不少于20吨（包括细粒式改性沥青（AC-13C）、中粒式改性沥青（AC-20C）、粗粒式改性沥青（AC-25C）），快速水泥不少于10吨，绿色防抛网（1800×2500mm）不少于50m2，道路花岗岩条石不少于300m，桥面铁质水蓖不少于50块，Φ100PV落水管不少于400m，软接口不少于50套、卡扣不少于100套，绿色防眩板（950×200mm）不少于500块，防锈油漆和防腐油漆不少于20升，梁体和墩台防雷接地线200根等。

- 紧急抢修物资：养护单位必须联系好本地的沥青、混凝土、人行道块料及侧平石、草包、麻袋、强排水泵等供应单位，一旦需要紧急抢修时，要求在1小时内到场。

上述设施设备及紧急抢修物资由养护单位提供，各类车辆应配备具有相应证书的操作驾驶人员，同时养护单位应配置相应的物资堆料与机械停放场所以及材料加工场所，以便于随时调用。

（3）养护区域3常备设施设备及紧急抢修物资

- 常备基本机械：1台发电机、3台切割机、

- 常备基本设施：10个标有“临时维护、注意避让”的反光作业指示牌、10个标有导向箭头的反光交通指示牌、2台排水泵、100米交通锥链接杆，防爆警示灯50盏等。

- 常备基本抢修物资：10个气体灭火器、不少于5m3的灭火砂、不少于5吨的融雪剂、500个草包、500个麻袋、2台强排水泵等。

- 工作指令

养护单位须严格执行采购人的工作指令，工作指令包括：应急指令、常规指令和重要指令。

- “应急指令”是指任务没有预见性或预见性不强的情况下，由采购人电话通知养护单位联系人后，养护单位必须马上落实的工作任务的指令。养护单位接到该指令后，必须先组织落实并拍照留取证据，完成后再完善书面签证程序。

- “常规指令”是指任务预见性较强或实施依据较充分，主要有两种情况，第一种是采购人发现病害要求养护单位尽快处理的简易指令、第二种是养护单位自行发现病害经采购人口头同意后尽快实施的简易指令，指令流程为“养护单位口头上报经采购人同意实施→养护单位留取工作前现状照片、工作过程照片、工作后成果照片→完成书面程序”。书面程序：养护单位填写“病害上报单（附病害照片）”→填写“常规养护任务实施单（附过程照片）”→跟踪审计单位现场复核→采购人填写“验收单”。

- “重要指令”是指需养护单位完成数量较大或维护部位较关键或任务较重要或清单之外的工作内容，指令流程为“采购人下达书面任务→养护单位接收书面任务→适时完成过程资料→组织联合验收→完善竣工资料”。

- 基本要求

- 城市道路、桥梁：

- 每月自行巡查发现问题数量不得低于矛调中心月底处置案件数量的80%，及时发现各类路（桥）面的病害并立即采取有效措施予以养护（同时需采集维护前后的图片），确保路（桥）面平整整洁、运行状况良好，涉及路面其他单位井盖等设施存在安全隐患时应立即上报并同步做好维护措施。

- 沥青路（桥）面铺装层的小病害应发现一处及时处理一处。裂缝宽度在10mm以内的，应及时采用热沥青灌缝处理；宽度在10mm以上的，应采用细粒式热拌沥青混合料或乳化沥青混合料填缝；沥青面层泛油应及时在泛油层撒细沙处理；坑洞、坑槽应及时采用填筑沥青混合料处理。

- 沥青路（桥）面出现拥包、车辙、整体脱皮等，而因基层、垫层或结构物变形造成的，应及时上报，按规定处理。

- 侧平石、盲道、人行道小方块等松动、缺失、破损的，应发现一处及时处理一处，如因基层等结构性病害造成的，应及时上报，按规定处理。

- 混凝土构件出现破损、裂缝、露筋、振动异常等的，应及时上报，按规定处理。若涉及房产开发等原因导致道路桥梁病害的，养护单位无条件配合相关工作；

- 定期进行桥梁上部结构、下部结构、桥面系附属设施、道路面层、道路附属设施的检查工作。每日检查过程中，应附带进行交通标志、警示灯等基础设施的检查，发现出现安全隐患的，应及时上报采购人。

- 防撞墩安放应保持与原设施相一致，安放牢固，不得有松动现象，埋置深度不得低于150mm。

- 伸缩缝定期清缝和泄水孔的定期清理。

·伸缩缝每两个月至少清理1次，伸缩缝固定螺栓一个季度至少保养1次，内部构件每年至少保养2次，橡胶止水带老化或破损导致漏水的、应及时更换。上述四项养护内容根据实际情况，适当增加频次，遇到伸缩缝翘曲、高差较大的，应及时上报采购人。

·泄水孔每两个月至少清理1次、并进行通水试验；桥梁水蓖缺失或破损、落水管软管接头老化或破损的，应及时进行更换；落水管松动的，应及时进行加固修复。

- 支座每年至少保养1次，做好支座的检查登记，包括锚墩墩顶球铰支座硅脂油是否失效，竖向限位拉杆表面防锈油脂是否老化、开裂；检查支座的各组成构件是否完整，是否存在断裂、错位、脱空或受力不均；检查支座表面油漆是否出现病害，防锈油脂是否老化结块，检测的锈蚀程度；检测支座与主梁的连接状况。并对支座进行清理、除锈和防腐。

- 防抛网或防眩板每个月至少检查1次。如出现松动的，应及时进行加固维护；如破损缺失的，应及时进行更换。

- 墩顶垃圾和盖梁青苔每半年至少清理1次，如墩顶垃圾和盖梁青苔对混凝土耐久性产生影响的，应打磨后、采用环氧树脂砂浆进行表面封闭。

- 遇到雨雪等极端天气时，发现天气对行车或行人造成重大影响的，可采取先疏导、后上报、再处理的措施。

- 如桥（路）面发生因第三方责任（如车撞）造成损坏的，养护单位接采购人通知后，须在固定相关损失现场状况后实施先修复、再向第三方（或第三方的委托人或保险公司）结算。

- 人行地下通道

- A、管理服务

主要负责服务区域内的日常事务管理，清洁维护、养护、电梯维保、应急保障（新增设施、人为或天灾不可抗拒设施损坏等）、节假日保障等。大修及专项不包括。养护管理单位要做好人行地道的日常养护（保洁、设施养护、设备养护（不含电梯维保），每天定时（电梯运行期间每2小时一次）对人行地道设施及相关设备进行安全巡查，定期（特别是暴雨季节、汛期）开启、关闭电梯提升水泵及附属排水设备，处理其他应急事件、投诉处理、资料归档、安全文明管理。

B、安保维护服务

安保维护人员（标准着装）对人行地道整个区域进行全天候安保值勤，设立固定安保岗位和流动巡逻岗。确保人身财产安全。安防监控系统要保证电梯运行期间值班监控，其余时间定时监控巡查。对违规违纪违法行为要及时处理由于安保服务不到位造成财产与设施损失的，投标人须承担相应的赔偿责任。高峰时间对老弱病残人员人员及时引导到垂直电梯通行，电梯故障期间及时引导行人，放置好标示牌。对电梯做好运营管理以及应急处置工作，若电梯发生故障要具备基本的解决问题能力，对于无法解决的故障应做到及时报修。安保人员实行三班倒。

C、保洁、养护服务

1）、保洁要求

1.1、负责各人行地道红线范围内各出入口、主通道、管理用房（包括配电房）、地面、

墙壁、顶棚、门窗、立柱、公共设施（扶梯、电梯）、玻璃幕墙的清洗及垃圾处理工作。保洁标准对标轨道交通地铁站。

1.2、人员配置：保安实行24小时在岗，三班倒；保洁时间为6:00-22:00，实行一班倒。

1.3、每座地道的扶手电梯及垂直电梯每天一次全面卫生，运行期间实行部分巡回保洁。

定期(每周）对垂梯玻璃幕墙内外保洁。

1.4、人行地道的扶手、电梯扶手、垂直电梯的触摸按键需每日定时消毒，地道内不锈

钢设施需用不锈钢清洁保养剂保养，每周对扶梯梯级全面保洁。

1.5、做好人行地道垃圾桶分类放置（可回收与其它垃圾），标识清楚并有宣传用语。

2）、保洁使用清洁剂的规定和要求

2.1、在人行地道使用的清洁剂必须是正规工厂生产的合格产品，其产品质量必须达到

国家有关质量和环保标准，使用前需提供产品合格证、质量标准和产品化验单。

2.2、严禁使用含强酸、强碱、磷的清洁剂。

2.3、严禁使用易燃、闪点低的清洁剂，如香蕉水、汽油等。

2.4、不能使用会造成物品损坏，设备设施腐蚀、变色、变形的清洁剂。任何因使用清

洁剂造成的物品损坏，设备设施腐蚀、变色、变形等问题，均由使用者承担全部责任。

3）、卫生除四害要求

3.1、为保证人行地道的卫生质量标准，做好除“四害”工作是基本前提。根据《浙江

省除四害管理规定》、《宁波市除四害管理规定》和全国爱卫会《全国城市卫生检查评比标准》的有关要求，制定人行地道除“四害”工作方案如下：

3.1.1、建设好各种除“四害”基础设施。做好变电房防鼠墙、防鼠窗等设施的维护，

购置杀虫设备，在硬件上达到规定的要求。

3.1.2、实行综合防治。坚持预防为主，灭鼠采取定期施药、收集死鼠，堵塞鼠洞、鼠

路，同时放置捕鼠笼、鼠夹，药物灭鼠为主，物理防治为辅的办法，杀灭蟑螂、蚊蝇、采取定期喷药，消灭滋生地的方法。

3.1.3、采取饱和投饵法投饵，选用国家准许使用的高效低毒灭鼠药。选用先进的施药

技术进行灭蟑、灭蚊、灭蝇、并定期消杀。

3.1.4、突出安全第一，防治及用药要保证设备和行人安全，做到安全有效、经济、简

便。

4）、人行地道的土建设施养护规范和标准：

4.1、基础、梁、柱、桥面、玻璃板、台阶无损坏

4.1.1、下水道无堵塞，无损坏，桥面排水畅通、雨污分流；

4.1.2、桥面无裂缝、凸凹等现象，应平整不起壳、无遗缺；

4.1.3、玻璃无乱涂、乱画、乱张贴等现象；

4.1.4、修补地道应保持与原地道色差、材质基本一致；

4.1.5、设备房、配电房等平整、无开裂、松动和无积水、渗漏等现象；

4.1.6、设施维护使用材料的材质、品牌、档次不能低于原地道使用标准

4.1.7、标识、标贴、电梯地垫保证完好，缺损及时更换，

4.1.8、地道养护及安全防护使用的围挡、告示、警示等自行准备。

- 、人行地道的机电设施养护规范和标准（机电设施包括供配电设施、照明设施、给

排水及监控设施、电梯等为人行地道运行服务的相关设施）：

5.1、一般规定

5.1.1、养护人员应经上岗培训，并熟练掌握设施的使用要领和技术特性。特殊工种（电

梯）上岗前应进行专门培训，并符合国家相关规定，经考核持证上岗。保安人员操作熟悉各种监控设施的操作。

5.1.2、每日目测以及其它信息化手段对机电设施外观和运行状态进行的一般巡视检查，并对检查结果及时记录。

5.1.3、机电检修与评定是指通过检查工作发现机电设施完好的情况，系统掌握和评定

机电设施技术状况，确定相应的养护对策和措施。机电检修工作主要内容包括经常检修、定期检修和应急检修。

5.1.4、经常检修是指通过步行目测或使用简单工具，对设施仪表读数、运转状态或损

坏情况进行的检查并对检查结果定性判断，对破损零部件应及时进行维护更换。

5.1.5、定期检修是指通过检测仪器对机电设施运转状态和性能进行的全面检查、标定

和维护。

5.1.6、应急检修是指地道相关机电设施发生异常事件、重大事故或自然灾害后对机电

设施进行的检查和维护。

5.1.7、机电设施养护应使各类设备技术达到产品使用说明书、设计文件和有关规范的

要求，设备、零部件更换参考原地道使用品牌规格，淘汰缺陷产品就高不就低升级同档次产品。

5.1.8、机电设施养护应自己配备专门的电工工具、测试仪器、清洁工具、安全防护设

备及高空作业设备。对配备的专用工具应定期检定，检定费用包含在日常养护费用中。

5.1.9、机电设施养护应真实记录各种设备的检查情况，建立技术档案。

- 其它：做好矛调中心案件、市民信访案件中的设施维护等现场处理工作。处置率达到100%，及时处理率达到100%，收到矛调中心案件信息后，在12小时内完成案件派发，紧急案件2小时内完成案件派发工作，若后期矛调中心案件、市民信访案件处置工作机制调整的，对应的本条中案件派发和完成时间同步做出调整。

- 保修责任

沥青坑槽修补（面积≤5m2）的保修期为6个月，人行道维护、沥青路面摊铺及其它维护保修期为12个月[人行道若能提供认为破坏依据的或道路应不适应现有交通流量（或载重量）增长的需要及结构严重损坏等路段，可适当缩短保修期]。

保修期内针对相同破损位置的重复修复不计入结算金额。修补沥青坑槽时，因天气等特殊因素影响造成养护单位无法按相关标准进行修复的，允许养护单位用冷材料直接填补以作应急处理，但应在天气好转后48小时内完成二次修复工作。在春节、专项检查等沥青厂统一停工期间，允许采用冷材料切割修补。气温低于10℃时，应使用保温车等设备进行坑槽热料修补。

- 违约罚则

- 养护单位未履行工作过程中“定人”原则，更换项目负责人或未经采购人同意一人兼2个及以上养护项目项目负责人职务的，每次处人民币50000元的违约金；专项养护和较大养护作业项目负责人和施工员未到场或有较大安全隐患的作业安全员未到场，按缺勤扣除人民币5000元/次/人，违约金限额为履约保证金的20%，养护单位常备人员及养护作业人员与其他项目混用的，处人民币500元/人次扣罚。

- 养护单位未履行工作过程中“定车”原则，更换车辆每次处人民币2000元的违约金。

- 养护单位未履行工作过程中“定时”原则，若采购人抽查属实的，每次处人民币1000元的违约金。

- 经采购人抽查常备设施设备及紧急抢修物资等缺失的，每发现一次处人民币1000元的违约金。

- 养护单位未及时、准确地执行采购人工作指令的，采购人有权处以2000元/次的违约金。

- 养护要求未达到招标文件基本要求的，每发现一项不符合标准扣人民币1000元的违约金。

- 养护质量未达到各项养护质量验收标准的，每发现一项不符合标准扣人民币1000元的违约金，同时养护单位在接到采购人整改通知后立即无偿返工。

- 在数量审查、签证过程中，每发现养护单位上报数量超过实际数量10%时，直接扣除虚报数量部分，并对养护单位进行处罚，第一次处人民币2000元的违约金，第二次处人民币10000元的违约金，第三次处人民币50000元的违约金，第四次采购人有权单方终止合同，扣除费用直接从当月养护费用中扣除。

- 养护单位如因自身人员出现伤亡事故、造成较大影响的，由养护单位在自行处理好伤亡事故之后，每次处50000元的违约金且采购人有权单方终止合同。

- 养护过程中，养护单位未做好临时围挡工作或因围挡封闭或警示不到位，被交管部门以各种形式警告的，处人民币2000元的违约金；造成过往车辆或行人伤害的，由养护单位承担全部责任，在自行处理有关赔偿事项后，对养护单位每次处20000元的违约金。

- 养护单位未按照采购人要求做好内业资料的，每发现一次处人民币500元的违约金，养护单位在接到采购人整改通知一周内完善内业资料。

- 对于因养护单位养护的市政设施受损而被市民投诉，经采购人核实确认后，每次处人民币1000元的违约金，如被媒体曝光或造成恶劣影响的，经采购人核实确认后，处人民币10000元的违约金，合同年内连续发生三次以上的，采购人有权要求中标人与养护单位解除合同另行招标。

- 养护单位未按有关规定做好文明作业、安全作业的，每发现一起，处人民币1000元的违约金，因野蛮作业造成不良社会影响的，每发现一起，处人民币10000元的违约金，因文明作业、安全作业不到位造成安全生产事故的，每发现一起，处人民币50000元的违约金并承担全部责任。

- （8）养护区域1和2人员配置：

针对本项目，养护单位成立项目部。项目部由常备人员及养护作业人员组成。

- 常备人员：

·项目负责人：养护单位拟派项目负责人1名。项目负责人具有二级及以上注册建造师，同时具有安全生产考核合格证书（B证）资格且注册专业为市政公用工程。项目负责人为养护单位现有的正式在职员工。

·管养人员：安全员2名，施工员2名，质量员1名，资料员1名。

- 养护作业人员：

·由养护单位自行配置，其中配置的巡查人员4名（不得少于2名管养人员）。

- 养护区域1和2车辆配置：

本项目车辆配置不少于本章第3条“服务要求”的第3款“常备设施设备及紧急抢修物资”中第1项“常备巡查车辆”和第2项“常备作业车辆”要求。

- （9）养护区域3人员配置：

人员配置由项目负责人和作业人员组成。

·项目负责人：养护单位拟派项目负责人1名。项目负责人为养护单位现有的正式在职员工。

·作业人员：保安人员3名；保洁人员3名。综合养护工1名，具有电工上岗证。

- 监（检）测服务

- 桥梁检测：

- 桥梁常规定期检测：

定期检测分为常规定期检测和结构定期检测。常规定期检测应每年一次，可根据城市桥梁实际运行状况、结构类型、周边环境和检（监）测资金使用情况等适当增加检测次数。结构定期检测应在规定的时间间隔进行，常规定期检测要求：

1）对照现有资料，现场校核城市桥梁的基本数据，完善一桥一档资料；

2）实地判断损坏原因，估计维护范围和方案；

3）对难以判断其损坏程度和原因的构件，提出作特殊检测的建议；

4）对损坏严重、危及安全的城市桥梁，提出限载以至暂时限制交通的建议；根据城市桥梁技术状况，给出下次检测时间的建议。

5) 桥梁结构检测（特殊检测，如荷载试验）：必要时进行荷载试验和分析评估，城市桥梁的荷载试验评估应按有关标准进行；

常规定期检测范围及内容：

- 桥面系：桥面铺装、桥头搭板、伸缩装置、排水系统、人行道、护栏等；

- 上部结构：主梁、主桁架、主拱圈、横梁、横向联系、主节点、挂梁、联结件等；

- 下部结构：支座、盖梁、墩身、台帽、台身、翼墙、锥坡及河床冲刷情况。

桥梁常规定期检测内容

| 项目 | 细目 |  | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桥 梁 常 规 定 期 检 查 | 翼墙 |  | 翼墙 ( 侧墙、耳墙 ) 有无开裂、倾斜、滑移、沉降、风化剥落和异常变形。 |
|  | 锥坡、护坡 |  | 是否破损、沉陷、开裂、冲刷、滑移等。 |
|  | 桥台及基础 |  | 是否开裂、破损，台背填土是否有裂缝、挤压、受冲刷等情况。 |
|  | 桥墩 |  | 墩身是否开裂，局部外鼓，表面风化、剥落、空洞，露筋；是否有变形、倾斜、沉降、冲刷、冲撞损坏情况等。 |
|  | 照明 |  | 桥上照明情况是否正常等。 |
|  | 支座 |  | 位移是否正常；橡胶支座是否老化、变形；钢板滑动支座是否锈蚀、干涩；各种支座固定端是否松动、剪断、开裂等。 |
|  | 上部结构 | 梁式结构 | 主梁支点、跨中、变截面处有无开裂，最大裂缝值；梁体表面有无空洞、蜂窝、麻面、剥落、露筋，有无局部渗水，横隔板是否开裂、焊缝是否断裂；钢结构锈蚀情况、变形情况等。 |
|  |  | 圬工拱桥 | 主拱圈是否开裂、渗水、砂浆松动、脱落、变形、拱脚是否开裂；腹拱是否变形、错位；立墙、立柱有无开裂、脱落；侧墙有无鼓肚、外倾等。 |
|  |  | 双曲拱桥 | 拱脚有无压裂；拱肋1／4处、3／4处、顶部是否开裂、破损、露筋、锈蚀；拱肋与拱波结合处是否开裂；波间砂浆是否脱落、松散；横隔联系是否开裂、破损等。 |
|  | 伸缩缝 |  | 是否破损、结构脱落、淤塞、填料凹凸，跳车、漏水等。 |
|  | 桥面铺装 |  | 是否有坑槽、开裂、车辙、松散、不平、桥头跳车现象等。 |
|  | 人行道、栏杆 |  | 人行道有无开裂、断裂、缺损；栏杆是否松动、撞坏、锈蚀和变形等。 |
|  | 排水设施 |  | 桥面横坡、纵坡是否顺适，有无积水；泄水管有无损坏、堵塞、泄水能力情况；防水层是否工作正常，有无渗水现象等。 |
|  | 河床及调治构造物 |  | 河床是否变迁；有无漂浮物堵塞河道；调治构造物是否发挥正常作用，有无损坏、水毁等。 |

- 城市人行地下通道检测：

- ·常规定期检测

- ·人行地下通道结构检测；

- ·人行地下通道沉降观测；

- ·电气、通风、配电设备检测

| 细目 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 常规定期检测 | 主体构造物、出入口、道面、排水设施、附属设施、地道技术状况评定 |
| 结构检测评估 | 裂缝、渗漏水、节段接头情况、混凝土强度 |
| 沉降观测 | 地道沉降观测，具体按相关要求执行 |
| - 电气、通风、配电设备检测 | 通风设备、变压器、高压柜、高压电缆、继电保护 |

- 检测团队配置：

- 项目负责人：1名，具有中级及以上技术职称，专业为桥梁或市政类专业。

- 技术负责人：1名，具有中级及以上技术职称，专业为桥梁或市政类专业

- 检测人员：4名，具有道路工程检测员证书或市政（道路）工程材料见证取样检测上岗证人员不少于2名，具有桥梁工程检测员或市政桥梁检测上岗证人员不少于2名。

- 上述人员须是检测单位现有的正式在职员工。

- 其它要求：

检测期间必须维持路面车辆的正常通行，确需要封闭单向车道时，车道封闭应按交警、路政等管理部门的规定执行；对于航道和上跨其它道路的桥梁检测，还必须符合相关部门的相关规定，应充分考虑其检测难度，相关审批手续及交通导改等相关费用由检测单位自行解决。

桥梁检测过程中，对隔离栅必须用专用工具打开，不得破坏隔离栅，并做好安全维护工作。由于工作不到位造成的路产损失与安全责任由检测单位负责。

- 采购标的的验收标准

- 总体验收标准：城市道路养护技术规程（DB3302/T 1069-2016）和城市桥梁养护技术规程（DB3302/T 1082-2017）

- 各分项基本养护质量验收标准

表1 沥青道路养护质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 凿边 | 1、四周用切割机切割，整齐不斜； 2、如采用铣刨机或其他机械操作边口应整齐不斜； 3、四周修凿垂直不斜，凿边宽度不小于50mm深度不小于30mm。 | 用尺量 |
| 铺筑面层 | 1、铺筑厚度-5mm，+10mm； 2、细粒式沥青混凝土面层厚度不得低于30mm，粗粒式沥青混凝土面层厚度不得低于50mm，中粒式沥青混凝土面层厚度不得低于40mm； 3、表面粗细均匀，无毛细裂缝，碾压紧密，无明显轮迹。 | 用尺量 |
| 平整度 | 路面平整，人工摊铺不大于7mm，机械摊铺不大于5mm。 | 3m直尺量 |
| 接茬 | 1、接茬密实，无起壳、松散； 2、与平石相接不得低于平石，高不得大于5mm； 3、新老接茬密实，平顺齐直，不得低于原路面，高不得大于5mm。 | 1m直尺量 |
| 路框差 | 1、各类井框周围路面无沉陷； 2、各类井框与路面高差不得大于5mm。 | 1m直尺量 |
| 横坡度 | 与原路面横坡相一致，不得有积水。 | 目测 |

表2砼道路养护质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 切割 | 四周切割整齐垂直，不得附有损伤碎片，切角不得小于90° | 用尺量 |
| 铺筑 | 1、抗压、抗折强度不低于原有路面强度，板厚度允许误差+10mm，-5mm； 2、路面无露骨、麻面，板边蜂窝麻面不得大于3%，面层拉毛应整齐。 | 试块测试及用尺量 |
| 平整度 | 路面平整度高差不大于3mm。 | 3m直尺量 |
| 抗滑 | 抗滑值BPN≥45； 或横向力系数SFC≥0.38。 | 测试 |
| 相邻板差 | 新板块接边，高差不得大于5mm。 | 1m直尺量 |
| 伸缩缝 | 1、顺直，深度、宽度不得小于原规定； 2、嵌缝密实，高差不得大于3mm。 | 1m直尺量 |
| 路框差 | - 座框四周宜设置混凝土保护护边； - 座框或护边与路面高差不得大于3mm。 | 1m直尺量 |
| 纵横坡度 | 与原路面纵坡、横坡相一致，不得有积水。 | 目测 |

表3人行道养护质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 铺筑 | 1、预制块、块石铺筑平整不摇动，缝隙饱满； 2、纵横缝顺直，排列整齐，纵向偏差不得大于10mm； 3、铺筑人行道板完整，一块板不超过一条裂缝，有缺角用混凝土补平。 | 用10m线量测 |
| 强度 | 1、现浇水泥人行道强度、厚度符合设计要求，振捣坚实； 2、表面无露骨、麻面。厚度偏差+10mm，-5mm。 | 试块检验用尺量 |
| 平整度 | 预制块和现浇水泥人行道的平整度不得大于5mm。 | 直尺量 |
| 路框差 | 1、检查井及公用事业井盖框和人行道高差不得大于5mm； 2、现浇水泥人行道不得大于3mm。 | 直尺量 |
| 接茬 | 1、新老接茬齐平，高差不得大于5mm； 2、人行道面应高出侧石顶面5mm | 直尺量 |
| 凿边及滚花 | 1、现浇水泥人行道四周凿边整齐不斜，四周不得有损伤碎石； 2、现浇混凝土粗底完成后紧跟做细砂浆，表面平整美观；3、纵横划线垂直齐整、缝宽和缝深均匀，滚花整齐 | 目测 |

表4沥青混凝土桥面维护质量验收标准

| 项目 | 规定值及允许偏差 |
| --- | --- |
| 切凿 铣刨 | - 四周切缝整齐方正； - 采用铣刨机或其他机械作业，边口应整齐； - 基底干燥、整洁、无松动，防水层完好。 |
| 铺筑 | - 面层铺筑厚度允许偏差-5mm，+10mm； - 表面粗细均匀，无毛细裂缝，压实紧密，无明显轮印。 |
| 接边 | - 接边密实，无起壳、无松散； - 接边平顺齐直，与原路面高差0-5mm； - 和平石相接平顺，与平石顶面高差0-5mm。 |
| 平整度 | 人工摊铺≤7mm；机械摊铺≤5mm； |
| 横坡 | 与原桥面平顺，横坡一致，不得有积水。 |

- 中标人对养护单位的考核：

（1）市政道路及其附属设施养护工作由中标人及其养护单位根据投标方案全面展开。采购人根据考核办法开展对口考核工作，按考核结果支付相关费用。

（2）考核方式包含：①采购人及中标人考核；②第三方考核（项目服务期内，采购人根据实际情况决定是否引入第三方考核，第三方考核结果经采购人确认后执行考核结果处理）；③上级部门考核。

（3）检查考核办法

考核分为月考核、季考核、年度考核3种。

1）月考核：由采购人组织，中标人及其养护单位参加，月末或次月初对养护情况随机抽查进行考核评分，评分结果记录在案，作为考核凭据。其中抽查考核样本不少于设施养护总量的10%。为保证考核“公开、公平、公正”，养护单位可参加考核检查工作，但不参与评分。

2）季考核：由采购人组织，中标人及其养护单位参加，季末或次季初对养护情况随机抽查进行考核评分，评分结果记录在案，作为考核凭据。其中抽查考核样本不少于设施养护总量的10%。为保证考核“公开、公平、公正”，养护单位可参加考核检查工作，但不参与评分。

3）年度考核：由采购人组织，中标人及其养护单位参加，年中及年末对养护情况随机抽查进行考核评分，评分结果记录在案，作为考核凭据。其中抽查考核样本不少于设施养护总量的5%。为保证考核“公开、公平、公正”，养护单位可参加考核检查工作，但不参与评分。

4）养护单位每年还需积极争创“灵桥杯”。

（4）养护经费支付及考核：

道桥养护(服务区域一和二)经费按月度支付，支付金额根据核定的道桥养护固定管理费用价格折算至每月管理费用加上每月实际养护数量的审计结算价后，再结合月度考核得分后的实际金额进行支付。支付时间约在次月15日之前支付给养护单位。

地道养护（服务区域三）经费按月度支付，支付金额根据核定的固定管理成本用折算至每月养护费用加上每月实际光纤费、水电费和应急费用的审计结算价后，再结合月度考核得分后的实际金额进行支付。支付时间约在次月15日之前支付给养护单位。

中标人对养护单位的考核要求如下：

1）月考核得分=城市道路桥梁养护质量现场考核得分×60%+城市道路桥梁养护质量综合管理考核得分×40%

2）若当月考核得分在95分以上的，全额支付养护经费。

3）若当月考核得分在90分（含）-95分（含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款2000元的比例计算后支付实际的养护经费。（例：养护单位实际养护经费为100000元/月，月考核成绩93.5分，即100000-（100-93.5）×2000=87000元/月）

4）若当月考核得分在85分（含）-90分（不含）的，以100分为基础，以每减少1分，扣款3000元的比例计算后支付实际的养护经费。（例：养护单位实际养护经费为100000元/月，月考核成绩86.5分，即100000-（100-86.5）×3000=59500元/月）

5）若当月考核得分在85分以下的，以100分为基础，以每减少1分，扣款5000元的比例计算后支付实际的养护经费。（例：养护单位实际养护经费为100000元/月，月考核成绩81.5分，即100000-（100-81.5）×5000=7500元/月）

附表1：

“市属区管”道路（含小桥）季度考核评分表（实地考核）
设施名称：           检查人员：          检查日期：

| 考核项 | 考核内容及评价标准 | 分值 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.车行道 （30分） | 沥青路面应保持平整、完好、美观，无明显裂缝、网裂、拥包、车辙、坑槽、沉陷、脱皮等病害，发现较明显的病害每处扣0.5分。 | 10 |  |  |
|  | 沥青摊铺时平整、与井框或其它构筑物高差不大于5mm，平整度不符要求的每处扣1分。 | 8 |  |  |
|  | 混凝土路面无起拱、唧泥现象，填缝饱满，无严重错台现象，每发现一处明显病害的扣0.5分。 | 6 |  |  |
|  | 修补不到位或有集中补丁现象，视影响设施品质严重程度，发现一起酌情扣1.5～3分。 | 6 |  |  |
| 2.人行道及附属设施 （30分） | 人行道铺装平整无破损，材料、颜色应保持一致，发现有明显的沉陷、松动、缺失等病害，视病害范围大小扣1～5分，视病害严重程度扣1～5分；发现明显树穴拱起，视病害严重程度扣1～5分。 | 15 |  |  |
|  | 人行道侧、平石安放顺直，灌浆饱满，发现侧平石缺损、错台等病害的每处扣0.5分。 | 5 |  |  |
|  | 盲道、缘石坡道等无障碍设施设施设置规范无阻断，隔离防护设施设置科学合理，反光标志有效，发现设置不规范或不合理的每处扣1分。 | 10 |  |  |
| 3.随路小桥 （25分） | 桥面铺装平整，无明显破损，接坡平顺，桥头无明显跳车现象，发现桥面病害的每处扣0.5分，发现C类及以上桥头跳车的每处扣5分。 | 8 |  |  |
|  | 桥梁栏杆安装牢固，无断裂、缺失，表面涂装层完好，无脱落、锈蚀等，防撞墙无明显破损、露筋、锈蚀等，每发现一处病害扣0.5分。 | 8 |  |  |
|  | 伸缩缝结构牢固无杂物阻塞，止水带无破损，混凝土保护带无破碎、高差，每发现一处病害扣0.5分。 | 5 |  |  |
|  | 桥名牌、限载牌设置规范，发现存在问题每处扣1分，桥下空间无杂物，随桥管线规范，有安全隐患的每处扣2分。 | 4 |  |  |
| 4.安全管理 （15分） | 现场工作人员不按规定着装的扣0.5分/人，作业不符合安全作业要求的扣1分/人。 | 5 |  |  |
|  | 未做到文明作业、规范维护，材料堆放整齐，围挡规范、工完场清，发现1处扣1分。 | 10 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

附表2：

“市属区管”大桥季度考核评分表（实地考核）
设施名称：           检查人员：          检查日期：

| 考核项 | 考核内容及评价标准 | 分值 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.桥面系 （25分） | 桥面铺装及人行道应保持完好、无缺损，桥头平顺。发现有明显裂缝、拥包、啃边、松散、坑槽等病害每处扣0.5分，发现C类及以上桥头跳车的每处扣5分。 | 8 |  |  |
|  | 栏杆、隔离带、防撞墙（护栏）等应完整、美观、有效。发现有混凝土剥落、钢筋外露锈蚀每处扣0.5分，断裂、松动、错位、残缺每处扣1分。 | 8 |  |  |
|  | 伸缩缝结构牢固无杂物阻塞，止水带无破损，混凝土保护带无破碎、高差，每发现一处病害扣0.5分。 | 5 |  |  |
|  | 排水管、泄水孔排水通畅。发现有堵塞、溢水每处扣0.5分，井盖或泄水管缺失每处扣1分。 | 4 |  |  |
| 2.上部结构 （20分） | 钢结构防腐到位、连接有效，混凝土结构无明显破损。发现钢结构锈蚀每处扣0.5分；拉索锚头处锈蚀渗水或拉索护套老化开裂每处扣0.5分；混凝土梁体结构裂缝每处扣1分，露筋锈蚀每处扣0.5分，梁体渗水每处扣0.5分。 | 20 |  |  |
| 3.下部结构 （20分） | 支座有效，挡墙护坡、墩台结构物完整、牢固。支座失效每处扣0.5分；基础有不均匀沉降，使挡墙、墩台等结构物产生脱空、移位，每处扣1分；产生裂缝、倾斜每处扣1分；有明显剥落锈蚀、破损现象每处扣0.5分。 | 20 |  |  |
| 4.桥下空间 （10分） | 桥下空间使用规范合理，随桥管线规范，有安全隐患的每处扣2分，整洁美观不达标的扣1分。 | 10 |  |  |
| 5.其他附属设施（10分） | 桥名牌、限载牌设置规范美观，声屏障安装牢固，无吸声板、屏体松动错位、钢化玻璃碎裂等，监控、管理房等养护范围内其他设施运行正常，发现存在问题每处扣1分。 | 10 |  |  |
| 6.安全管理（15分） | 现场工作人员不按规定着装的扣0.5分/人，作业不符合安全作业要求的扣1分/人。 | 5 |  |  |
|  | 未做到文明作业、规范维护，材料堆放整齐，围挡规范、工完场清，发现1处扣1分。 | 10 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

附表3：

“市属区管”地道季度考核评分表（实地考核）

设施名称：              检查人员：          检查日期：

| 考核项 | 考核内容及评价标准 | 分值 | 存在问题 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.土建设施（25分） | 衬砌无变形、开裂、渗透水，衬砌表面无腐蚀、剥落，路面铺装层无裂缝、破碎、坑洞，墙体无变形、破损，顶棚无破损变形；扶手及扶手玻璃无破损、破碎、松动；水沟盖板无破损，集水井及排水沟通畅，无积水。发现以上问题每处扣0.5分。 | 15 |  |  |
|  | 地面无污垢、杂物、水迹，地沟边沟清洁无杂物、无积水；墙壁、柱、顶棚无明显灰尘、污渍；玻璃透明洁净，无水斑渍、污点、油污；护栏护手及不锈钢饰面无污渍、灰尘。发现以上问题每处扣0.5分。 | 10 |  |  |
| 2.机电设施（25分） | 供配电设施无异味、异响、异常读数；地道照明设施完好；水泵运行正常无异响、发热；监控设备外观完好整洁，运行正常；广播设备无故障。发现以上问题每处扣0.5分。 | 15 |  |  |
|  | 配电柜内部整洁无灰尘；照明、监控、通风设备无灰尘。发现以上问题每处扣0.5分。 | 10 |  |  |
| 3.附属设施（20分） | 消防栓、灭火器箱门及门锁正常，无腐蚀，无灰尘；灭火器外观整洁，压力无异常；垃圾箱外观清洁，无污迹，垃圾袋倾倒及时；各类标牌、管理房、指示牌、灯箱等附属设施清洁无污迹。发现以上问题每处扣0.5分。 | 20 |  |  |
| 4.电梯 （15分） | 每月至少二次例行保养检查，电梯运行正常，无明显异响、抖动、部件磨损、缺失等隐患，应急电话系统等运行正常，夏季轿厢温度适宜，电梯故障响应时间2小时以内，遵守电梯运行管理制度及其它特种设备条例规范，发现一项不合格，扣2分；电梯机房和主机表面应始终保持无明显灰尘和垃圾，自动扶梯扶手无明显污迹，梳齿、梯级无杂物污迹，轿厢、门套、门缝、层显等清洁无明显污迹，电梯周围无杂物，发现以上问题每处扣0.5分。 | 15 |  |  |
| 5.安全管理（15分） | 现场工作人员不按规定着装的扣0.5分/人，作业不符合安全作业要求的扣1分/人。 | 5 |  |  |
|  | 未做到文明作业、规范维护，材料堆放整齐，工完场清，发现1处扣1分。 | 5 |  |  |
|  | 发生电梯困人，现场工作人员10分钟内应到现场应急处置，专业维保人员应在30分钟内到达现场施救，未及时响应扣1分。困人2小时及以上扣5分。 | 5 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江北区“市属区管”市政设施养护综合保险服务+项目 |
| 2 | 服务期限：合同签订之日至2023年12月31日止。合同一年一签，以采购人根据中标人在上一年度的合同履约情况、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。 |
| 3 | ▲1、本项目投标报价应是完成完整一个年度综合保险服务的人民币报价，分为保险费、监（检）测服务费、地道养护费用（服务区域三）、道桥养护固定管理成本、道桥养护费用（服务区域一、二）。 - 道桥养护（服务区域一、二）固定管理成本：包括常备人员的基本工资、社保（五险）、高温补贴、人员工作服、培训费以及完成服务现场人员管理、指导作业、安排养护组织计划、与各方协调等为完成本项目所需的费用；常备巡查车辆的油费、保险费、营运费、年检费、维护费、损耗费等； 注：此费用由投标人按要求进行报价，为固定投标报价，签署合同时该价格固定不变（若不足一个月时，折算至单日管理成本，天数以30日计。）。 （2）地道养护（服务区域三）费用中固定管理成本也为固定投标报价，其他费用（含光纤、水、电费）和应急费用合同实施过程中按实结算。 ▲2、本次招标的最高限价： - 保险费分项报价不得高于人民币50万元。 - 监（检）测服务分项报价不得高于人民币19万元。 - 道桥养护固定管理成本不得高于人民币71.1770万元。 （4）地道养护费用不得高于人民币103.3万元。 - （5）道桥养护服务费按本前附表第12条规定的取费标准以折扣率报价，折扣率最高限价为95%。 - （6）超过上述限价的均作无效标处理。 上述费用中除了保险费、道桥养护固定管理成本和地道养护费中的固定管理成本一次性包干，其他均按实结算。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点：无。 |
| 7 | 投标文件组成与份数： 本项目实行网上投标，供应商可准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上传电子投标文件（含商务技术文件、报价文件、资格证明文件）。 （2）以U盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件（含商务技术文件、报价文件、资格证明文件）1份 。 （3）备份纸质投标文件：报价文件、商务技术文件、资格证明文件正本各1份，副本各2份。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：详见招标公告 |
| 9 | 开标时间及地点：详见招标公告 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 11 | 评标结果公告媒体：“浙江政府采购网”、“宁波公共资源交易中心江北区分网”。 |
| 12 | 付款方式： - 保险费用：待合同签订后15个工作日内支付当年保险费用。 - 综合服务费=监测费+地道养护费+道桥固定管理成本+道桥养护费，签订合同时，道桥养护费暂按养护预算价1760.523万元*中标折扣率计算。 - ①综合服务费用：第一期于合同签订当年的当月月底前，且已具备实施条件时，支付暂定综合服务费的40%。第二期于合同签订当年的6月30日前，支付至暂定综合服务费的60%。第三期于合同签订当年的12月31日前，支付至暂定综合服务费的的90%。第四期于合同服务到期并经审计单位出具审计报告后15日内，支付审定金额结合中标折扣率后的剩余费用。 ②道桥养护费用由采购人委托第三方造价咨询单位根据下列结算方式按实结算： - 编制依据、组价原则：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《工程量计算规范》(GB50857-2013)各专业、《浙江省建设工程计价规则》(2018版) 、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（一、二）》（浙建站计[2013]63号、浙建站计[2014]31号) 、《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省施工机械台班费用定额》(2018版)及省市建设和造价管理机构颁发的有关文件和图集等。 - 相关文件：浙建建发(2019) 92 号、宁波市造价处转发《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》（甬建价[2018]83号）、市渣领办、市发改委、市住建局《关于部分调整宁波市中心城区渣土处理费市场信息参考价的通知》（甬渣领办联〔2021〕1 号）、宁波市造价处《关于明确宁波市中心城区建筑渣土处置费作为非竞争性费用列入工程造价等有关计价问题的通知》（甬建价[2019]1号）。 - 人工信息价(含机上人工)：按作业当月的《宁波建设工程造价信息》(综合版)信息价。 - 材料价格选用先后顺序(含机械燃料动力费)：作业当月的《宁波建设工程造价信息》(综合版)市区信息价、《宁波建设工程造价信息》(园林苗木专刊)、《浙江造价信息》(正刊)，以上信息价按除税价计取。 - 取费标准：①施工组织措施费费率：按相应工程中值取费。其中安全文明施工基本费按市区工程中值计取。施工组织措施费不计取提前竣工增加费、行车行人干扰增加费、标化工地增加费。 本项目不考虑智慧工地建设费。 ②企业管理费费率、利润费率：各专业工程按相应工程中值取定。③规费：按相应工程标准费率的30%计取（如有新的政策性文件，从其规定）。④税金：浙建建发(2019) 92 号规定9%计入。 - 注：所有费用的支付视市财政资金到账情况为准。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金：人民币伍拾万元/年。（履约保证金作为合同执行过程中作为扣罚违约金） 履约保证金形式：电汇、网银、支票。 履约保证金收取：在年度合同签订后15个工作日内提交。 履约保证金退还：合同履行完毕后30个工作日内无息退还。（若本合同年内履约保证金未发生扣罚，同时下个合同年正常续签情形的，履约保证金自动延续至下一年度。若发生扣罚，下个合同年正常续签情形的，中标人须补足履约保证金）。 |
| 15 | 采购资金来源：财政预算 |
| 16 | 投标文件有效期：投标截止日起90天。 |
| 17 | 招标代理机构按照宁波市中介超市网就本项目竞报价格（根据计价格[2002]1980号收费标准的50%）向中标人收取招标代理服务费。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目招标文件要求的一切服务内容。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人（负责人）或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证正反面复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不允许分包。

（八）特别说明：

▲1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款处理。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6、文件具体要求详见中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

重要提示：投标文件的形式和效力

1.投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件。

2.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

3.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

4.纸质备份投标文件按“投标文件的组成”编制。

5.投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

（一）投标文件的组成

投标人制作投标文件，投标文件的组成：投标文件至少包含以下部分，提供格式的按照格式填写，未提供格式的由投标人自拟。

1、资格证明文件：

▲（1）关于资格的承诺函（格式见第六章 投标文件格式）

（2）法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格），或自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）

（3）经营保险业务许可证证书复印件

（4）法定代表人资格证明书（格式见第六章 投标文件格式）；

- （5）法定代表人授权书及投标人为其缴纳的社保证明复印件（格式见第六章 投标文件格式）

- （6）总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料；（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构参与投标的须提供）

2、商务技术文件：

（1）商务条款偏离表（格式见第六章 投标文件格式）

（2）服务方案；后附项目管理人员配置表（格式见第六章 投标文件格式），项目管理人员的劳动合同复印件、开标前近三个月内投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）、项目管理人员中有道桥相关专业学历人员的毕业证书复印件（如有请提供）以及项目管理人员的工程师职称证书（如有请提供），以上内容均加盖公章；

（3）巡查车辆的行驶证复印件并加盖公章（如有）；

（4）养护服务方案（包括本项目需服务区域内养护周期计划横道图、专项巡查路线图、建设性专项提升方案、精细化养护方案以及对项目了解、重难点分析方案）；

（5）监（检）测服务方案[包括本项目需服务区域内监（检）测周期计划横道图以及建设性专项提升方案]；

（6）保险服务承诺（包括主要回访制度、限时查勘、限时赔付承诺、优惠承诺等）；

（7）风险管控方案；

（8）培训方案（包括风险认知及防灾防损建议和措施、对投保人组织保险风险管理培训计划等）；

（9）应急保障、信息管理系统开发设计方案；

（10）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（11）服务承诺（格式见第六章 投标文件格式）；

（12）第三章“评标办法及标准”中“商务和技术分”要求提供的资料。

（13）投标人认为有必要提供的其他文件。

3、报价文件：

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）监（检）测服务分项报价表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）地道养护服务分项报价表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）道桥养护固定管理成本分项报价表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）残疾人福利性单位声明函（如为）（格式见第六章 投标文件格式）；

注：本项目为非专门面向中小企业采购的项目，如果供应商和制造商为中小企业，应同时提供供应商和制造商的中小企业声明函。如未按照要求提供，将不得享受评标标准中注明的针对小微企业的价格扣除优惠。

▲注：技术商务文件中不能出现报价。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价详见招标文第三章《投标人须知》前附表。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

- ▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金：本项目无投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人须在投标截止时间前将电子投标文件上传“政采云”平台，并提供纸质报价文件、资格证明文件及商务技术文件正本各1份，副本各2份；正副本分别装订成册，投标文件正副本的封面应注明“正本”、“副本”字样。以U盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份。一旦发现正本与副本，以正本为准。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。联合体投标的，投标文件除联合体协议书须联合体双方盖章外，其余招标文件要求投标人盖章处只需联合体的牵头人盖章。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.各标项投标文件由报价文件、资格证明文件、商务技术文件及电子投标文件（以介质存储的数据电文形式的备份投标文件）组成，备份投标文件包装要求：

报价文件须单独密封封装，报价文件正本、副本可一并密封封装；

资格证明文件须单独密封封装，资格证明文件正本、副本可一并密封封装；

商务技术文件须单独密封封装，商务技术文件正本、副本可一并密封封装；

电子文本一份（以介质存储的数据电文形式的备份投标文件）：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。以U盘形式存储，并单独密封递交。

投标人将资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别密封在不同的包封内，包装封面上应注明报价文件（或资格证明文件或商务技术文件或以介质存储的数据电文形式的备份投标文件）投标项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件和纸质备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

4.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

评审时如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 未按照招标文件的要求签署或盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

- 带“▲”的款项不能满足招标文件要求的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 经评标委员会评审技术方案不可行的；

- 评委会一致认为报价明显不合理的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价的或单价超过招标文件中规定的单价最高限价的；

- 投标有效期不满足招标文件要求的；

- 投标文件无法定签名，或授权代表未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

- 投标文件提供资料不齐全或者内容虚假的；

- 电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

- 法律、法规和招标文件中规定的其他无效情形。

- 四、开标

（一）开标准备

投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到，采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序：

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

3.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.在系统上公开报价开标情况；

5.评标委员会对报价情况进行评审；

6.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（三）线下开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封投标文件，宣布投标人名称、清点资格证明文件及商务技术文件正本、副本数量和采购文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

5.商务技术评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果；

6.由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封通过资格审查和符合性审查的投标人的报价文件，宣布投标人名称、清点报价文件正本、副本数量，宣读《开标一览表》中的投标人承诺的投标报价,以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容。通过资格审查和符合性审查的投标人不足3家的，不得开标。

7.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

8.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

9.开标会议结束。

（四）特别说明

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）若因政采云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购组织机构将开启所有投标人递交的纸质备份投标文件，以完成开标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。

（3）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由专家≥4人，采购人代表≤1组成，负责本项目的评标工作。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。对投标人单位负责人是否为同一人或者是否存在直接控股、管理关系的，采购代理机构将使用天眼查、企查查等相关工具进行查询核实，如存在不符合采购文件要求的情形的，将否决其投标。

评标委员会负责对采购代理机构提交的关联性审查进行复核。

2. 符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（3）各投标方的技术商务得分为所有评委有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可通过“政采云”平台在线询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当通过“政采云”平台在线答复形式，在澄清截止时间前上传澄清文件，并对澄清文件进行签章。

如电子评标无法正常进行，则评标委员会可通过书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。经相关政府采购管理部门批准，招标采购单位可以按照原招标文件确定的采购方式进行，或者改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

- 七、定标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

6、中标公告期限为1个工作日。

8、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书.。

9、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

- 八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承但违约责任。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 九、特别说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

- 参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

- 对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予6％-10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

- 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2％-3％的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。是否给予联合体价格扣除及具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

- 如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行业主管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

- 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2020]46号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法，采用百分制，总分100分。

本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2020]46号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

1. 初步审查

初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该供应商的技术商务得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总技术商务得分和报价得分为综合得分。

注：评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

4.推荐中标候选人原则

评标委员会根据供应商的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

5.中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

附表1

评分细则

| 技术商务得分 80分 | 1、管理服务方案（25分）： 由评委对投标人管理服务方案进行综合评议: - 管理服务方案全面完整性，满分5分； - 对应的管理服务方案完整性，满分5分； - 管理服务方案流程清晰、便捷性，满分5分； - 服务响应速度响应性，满分5分； - 项目管理人员配置科学合理性，满分5分。 |
| --- | --- |
|  | - 2、保险服务方案及保险条款（10分） - 由评委对投标人保险服务方案（包括主要回访制度、限时查勘、限时赔付承诺、优惠承诺等）以及保险条款进行综合评议，满分10分 |
|  | - 3、养护服务方案（25分）： - 由评委对投标人的养护服务方案进行综合评议： - 养护计划合理性、可行性，满分5分； - 根据现有市政状况提出专项的巡查方案是否可行、合理，满分5分； - 建设性专项提升方案可行性、合理性，满分5分； - 精细化养护方案可行性、合理性，满分5分； - 对本项目了解程度及重难点分析方案是否分析到位、合理，满分5分。 注：投标文件中提供以下资料和说明以供评审：本项目需服务区域内养护周期计划横道图、专项巡查路线图、建设性专项提升方案以及精细化养护方案。 |
|  | - 4、监（检）测服务方案（10分）： - 由评委对投标人的监（检）测服务方案进行综合评议： - 监（检）测计划满分5分； - 建设性专项提升方案满分5分。 注：投标文件中提供以下资料和说明以供评审：本项目需服务区域内监（检）测周期计划横道图以及建设性专项提升方案。 |
|  | 5、风险管控方案（5分）：由评委对投标人的风险管控方案进行综合评议，风险点预判阐述针对性满分3分；管控措施完整、科学合理满分2分。 |
|  | 6、培训方案（2分）： 由评委对投标人的培训方案（包括风险认知及防灾防损建议和措施、对投保人组织保险风险管理培训计划、市政养护等专业技能培训等）进行综合评议，满分2分。 |
|  | - 7、应急保障（3分）： - 由评委对投标人针对本项目制定的特殊时期的应急保障方案合理性、可行性进行综合评议，满分3分。 |
| 报价得分 20分 | （1）投标报价1得分： 评标基准价1指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的投标报价1，参与评审的价格为投标报价1-小微企业价格扣除优惠值6％（如有），评标基准价1得满分10分。 其他投标人的投标报价1价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价1/各投标人参与评审的价格）×10％×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 |
|  | （2）投标报价2得分： 评标基准价2指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的投标报价2，参与评审的价格为投标报价2-小微企业价格扣除优惠值6％（如有），评标基准价2得满分10分。 其他投标人的投标报价2价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价2/各投标人参与评审的价格）×10％×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 |

- 合同条款

（参考合同）

甲方： 宁波市江北区市政养护中心

乙方：                （中标人）

甲、乙双方根据《合同法》和                       项目公开招标的结果，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，签署本合同。

一、服务区域

对宁波市江北区市属区管的道路、桥梁及其市政附属设施（含护栏、挡车柱、隔离墩、侧平石、城市家具、城市人行地下通道、随路退红区域等）进行综合保险，并对综合保险标的物进行养护及对城市人行地下通道、桥梁进行动态监（检）测等服务（具体内容及数量详见招标文件附件二）。

- 服务期限：合同签订之日至2023年12月31日止。后续合同一年一签，以采购人根据中标人在上一年度的合同履约、考核情况及财政资金审批情况决定是否续签。

三、合同金额

本合同年度金额暂为（大写）：人民币           元/年（￥         元/年）。其中保险费为（大写）：人民币          元/年（￥             元/年）；监（检）测服务费暂为（大写）：人民币                  元/年（￥             元/年）。地道养护服务费暂为（大写）：人民币            元/年（￥        元/年）；道桥养护固定管理成本费用（大写）：人民币            元/年（￥        元/年）；道桥养护服务费暂为（大写）：人民币            元/年（￥           元/年）；

养护服务费中标折扣率为     %。保险费和道桥养护固定管理成本费为固定价；养护服务费和监测服务费为暂定合同价，最终按实结算。

- “综合保险服务+”内容

- 保险的内容：

- 保险标的

- 宁波市江北区综合行政执法局负责管养的区域道路、桥梁及其市政附属设施（含护栏、挡车柱、隔离墩、侧平石、城市家具、城市人行地下通道、随路退红区域等）；

- 设施管理及养护作业人员。

- 险种

- 城市道路桥梁综合保险主险：总保险金额为人民币肆亿元整（¥400,000,000.00元）。保险费：人民币                 元/年（人民币           元/年）。

·在保险期间内，保险标的因自然灾害或意外事故造成的直接损坏或灭失，保险人按照合同约定负责赔偿。

·保险事故发生后，被保险人为防止或减少保险标的损失所支付的必要的、合理的费用，保险人按照合同约定负责赔偿。

- 城市道路桥梁综合保险附加险：

·坍塌（倒塌）、断裂全部风险扩展条款：累计赔偿限额为人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00元）。保险费：人民币           元/年（人民币        元/年）。扩展承保因设计错误或原材料缺陷或工艺不善原因导致城市桥梁、道路、隧道、涵洞和人行地下通道及构造物的坍塌（倒塌）或断裂；为避免因主险保险责任以外的事故导致的城市桥梁、道路、隧道和涵洞倒塌或断裂所发生的应急加固维护费用。

·动态监测、检测费用扩展条款：按照标准要求进行的安全动态监测费用或检测费用。

- 公众责任保险

·累计赔偿限额为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00元），每次事故赔偿限额为人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00元）。保险费：人民币               元/年（人民币       元/年）。

·被保险人在列明的地点范围内依法从事生产、经营等活动以及由于意外事故造成下列损失或费用，依法应由被保险人承担的民事赔偿责任，保险人负责赔偿：

①第三者人身伤亡或财产损失；

②事先经保险人书面同意的诉讼费用；

③发生保险责任事故后，被保险人为缩小或减少对第三者人身伤亡或财产损失的赔偿责任所支付的必要的、合理的费用。

- 团体作业人员意外伤害保险

·人身伤亡赔偿限额为人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00元），医疗费用赔偿限额为人民币伍拾万元整（¥500,000.00元）。保险费：人民币           元/年（人民币        元/年）。

·在保险期间内，被保险人在本保险合同载明的项目作业区域内从事管理和作业过程中，或者在服务期限内服务方指定的集中生活区域内，或者从作业现场到服务方指定的集中生活区域往返途中遭受意外伤害，并因该意外伤害导致身故或残疾或受伤的，保险人依照约定给付保险金，且给付各项保险金之和不超过该被保险人的保险金额。

- 其它相关要求

- （1）信息管理系统

- 乙方的信息管理系统：（1）或（2）

- 签订合同时已经具有：

- 签订合同时不具有，则在合同签订后2个月内开发设计完毕并投入项目运行。

- 该系统可通过手机软件实现智能化管理。可通过拍照上传设施受损情况、维护过程及修复后照片作为日常工作与工作量记录；系统根据上传照片读取GPS信息和设施受损情况

- 手机端的道路桥梁管理系统可通过拍照上传设施受损情况、维护过程及修复后照片作为日常工作与工作量记录；系统根据上传照片读取GPS信息和设施受损情况。

- 当出现突发事件时可通过系统管理软件的GPS定位，乙方在第一时间派就近的理赔人员前往现场进行处理。

- 甲方及相关部门人员通过手机软件可实现发现问题、问题核查、完工上报、案件结算等智能化管理。

- 道路桥梁管理系统在建立前、建立后，均需进行养护设施信息的采集、设施巡检，确保在服务区域内养护设施的数量和状态的准确，达到时时更新道路桥梁管理系统。

- 中标人关于道路桥梁管理系统的网络安全须符合上级部门网络安全规定的要求。涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

- （2）建立危情预警和报告制度

- 内部建立危情预警专项小组，明确各部门的职责。

- 预警工作应当根据危情的类别，制定监测计划，科学分析、综合评价监测数据，对发现的潜在隐患以及可能发生的危机应及时上报。

- 如遇自然灾害、事故灾难等危情时，乙方根据建立的危情预警制度，妥善处理。

定期与政府相关部门进行交流沟通，了解和掌握城市道路桥梁设施巡查工作情况及设施危险点的安全隐患关注。

- 服务+的内容：

- 养护服务

- 养护单位资质：乙方委托                           开展服务区域一养护服务，乙方委托                           开展服务区域二养护服务资质为：市政公用工程施工总承包   级

- 基本服务：

- 城市道路、桥梁及其市政附属设施（含护栏、挡车柱、隔离墩、侧平石、城市家具、城市人行地下通道、随路退红区域等）的经常性巡查；

- 日常养护、专项养护等为保证城市道路、桥梁的完整性和正常使用功能的预防性养护，包括：

- 沥青路面及人行道维护（含零星坑洞修补、裂缝修补、结构维护、沥青路面小中修等）、砼路面及人行道维护（包含结构层处理、零星坑洞修补及裂缝封闭）、侧平石的维护及更换（含混凝土靠背维护）等；

- 桥梁维护（含裂缝封闭及加固、支座病害处理及保养、伸缩缝清理及修复、零星坑洞修补及桥梁局部缺陷修复）等；

- 城市道路、桥梁及市政附属设施（含护栏、挡车柱、隔离墩、侧平石、城市家具、城市人行地下通道、随路退红区域等）的维护、更换；

- 各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性（如矛调中心案件、市民信访案件等）任务；

- 在养护期间，新移交的城市道路、桥梁及其市政附属设施的经常性巡查、预防性养护等作业；

- 甲方下达的城市道路或桥梁的大面积维护、结构性维护或改造等及其它专项或应急养护工作。

- 人行地下通道主要负责服务区域内的日常事务管理，清洁维护、养护、电梯维保、应急保障（新增设施、人为或天灾不可抗拒设施损坏等）、节假日保障等。大修及专项不包括。做好人行地道的日常养护（保洁、设施养护、设备养护不包括电梯维保），每天定时（电梯运行期间每2小时一次）对人行地道设施及相关设备进行安全巡查，定期（特别是暴雨季节、汛期）开启、关闭电梯提升水泵及附属排水设备，处理其他应急事件、投诉处理、资料归档、安全文明管理、安保维护服务

- 其它相关要求等：详见合同附件一。

- 监（检）测服务

- 2.2.1监（检）测单位资质：乙方委托                                进行监（检）测服务，资质：同时具有省级及以上建设部门颁发的市政桥梁检测、市政（道路）工程材料见证取样检测、建设工程结构检测机构资质。

- 2.2.2基本服务：

- 桥梁常规定期检测：

- ·常规定期检测；

- ·桥梁结构检测（特殊检测，如荷载试验）；

- ·根据宁波市城市桥梁监测要求，接入宁波市城市桥梁监测系统平台。

- 人行地下通道检测：

- ·常规定期检测；

- ·人行地下通道结构检测；

- ·人行地下通道沉降观测；

- ·电气、通风、配电设备检测；

- 日常巡查。

- 2.2.3其它相关要求等：详见合同附件一。

五、双方职责

- 甲方责任和义务：

（1）负责做好管理前各项移交工作和管理期间的协调等工作；

（2）协调与政府有关部门工作或其它联络关系；

（3）检查乙方管理工作的实施执行情况，并对乙方工作进行现场督导，发现问题及时与乙方沟通，在限期内督促其改进；

（4）合同期限满时，对本次管理范围内的所有设施、设备进行清点。

2、乙方责任和义务：

- 承担其委托养护及监（检）测的服务单位的连带责任；

- 督促服务单位应严格按照各专业相关的养护、监（检）测作业标准、规范、规程和甲方的管理规定开展本项目；

- 负责进行保险理赔事项的技术支持、协助进行维权处理工作；

- 对承保设施使用安全实施定期巡检，提供设施潜在隐患危机上报服务；

- 积极配合甲方做好道路桥梁设施养护和安全监（检）测计划制定；

- 积极配合甲方与政府有关部门工作或其它联络关系；

- 检查和监督考核养护单位和监（检）测单位管理工作的实施执行情况；

- 制定相应的内部管理制度、考核奖罚制度。加强对从业人员、管理人员的培训，使其了解岗位工作所包含的内容和工作职责；

- 不得擅自将本项目的管理责任转让给第三方；

- 本合同终止时，及时向甲方移交全部管理用房及有关财产，相关管理档案及有关资料；

- 负责提交本月度养护、监（检）测情况报告，下月养护、监（检）测计划，年度养护、监（检）测计划及年度养护、监（检）测预算报告，并组织实施经甲方认可的养护、监（检）测及运行管理计划，在确定的设施养护、监（检）测项目及运行管理职责内合理使用养护、监（检）测经费等材料；

- 在做好日常服务工作的同时，无条件服从甲方安排的各类创建迎检测评活动保障、防汛防台、防雪抗冻等应急处理工作和其他临时性任务；

- 须遵守甲方制定的安全生产制度及其它各项规章制度，项目合同期内重视安全生产工作，确保合同期内不发生安全责任事故。如发生安全责任事故，由乙方承担后果。

- 为贯彻市政养护服务民生的宗旨，中标人应秉持“强基础、重提升”的理念，除日常性总结外，每月至少提供一篇外宣线索用于养护宣传。

- 项目管理人员应负责服务区域巡检、养护等服务的工作沟通（包括对采购人的工作汇报及对养护单位的任务下达、与各部门及人员协调等）、现场管理、验收、并对养护单位进行考核；同时，在服务期限内，做好内业工作（包括后台数据录入、更新，台帐资料的归整，按采购人要求报送相关材料等）、资金审批和拨付等。

六、人员、车辆配置：

针对本项目，乙方须在服务所在区域内成立项目部，项目部办公面积不少于200m2，项目部地址:              ；乙方配置项目管理人员：        、        、        等（详见合同附件三），其中       为道桥相关专业学历；

（1）乙方项目管理人员应负责服务区域巡检、养护等服务的工作沟通（包括对甲方的工作汇报及对养护单位的任务下达、与各部门及人员协调等）、现场管理、验收、并对养护单位进行考核；同时，在服务期限内，做好内业工作（包括后台数据录入、更新，台帐资料的归整，按甲方要求报送相关材料等）、资金审批和拨付等。

（2）为保证项目实施质量和服务便捷，乙方项目管理人员中       、       、      在甲方处进行本项目实施。

- 配置3辆专门用于巡查的车辆。

七、履约保证金

- 金额：人民币       万元。

2、形式：                           。

①电汇；

②网银；

③支票；

- 收取：在年度合同签订后15个工作日内提交至甲方；退还：合同履行完毕后30工作日内无息退还（若本合同年内履约保证金未发生扣罚，同时下个合同年正常续签情形的，履约保证金自动延续至下一年度；若发生扣罚，下个合同年正常续签情形的，中标人须补足履约保证金） 。

- 乙方采用的条款及费率：         。

①已向监管部门进行报备并获得注册号，注册号：                       ；

②在合同签订后10个工作日内向监管部门进行报备并获得注册号，如不能向监管部门报备并获得注册号的，则视乙方违约，没收履约保证金并追究其全部责任。

- 乙方违反本合同第五条约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改或整改不明显的，甲方有权终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。

- 乙方因内部管理不力造成管理员工群体性事件的，且性质严重，甲方有权终止合同。

- 乙方违反本合同有关约定，擅自收费的，甲方有权要求乙方清退；造成甲方经济和名誉损失的，乙方应给予赔偿。

- 甲、乙任一方无正当理由提前终止合同的，应向对方支付双倍的违约金；给对方造成的经济损失超过违约金的，另一方有权进行追索。

- 乙方在托管期间出现严重安全及人身伤亡事故或被新闻媒体曝光，在社会上造成严重影响的，甲方有权提前终止合同。

八、付款方式

- 保险费用：待合同签订后15个工作日内支付当年保险费用。

- 综合服务费=监测费+地道养护费+道桥固定管理成本+道桥养护费，签订合同时，道桥养护费暂按养护预算价1760.523万元*中标折扣率计算。

- ①综合服务费用：第一期于合同签订当年的当月月底前，且已具备实施条件时，支付暂定综合服务费的40%。第二期于合同签订当年的6月30日前，支付至暂定综合服务费的60%。第三期于合同签订当年的12月31日前，支付至暂定综合服务费的的90%。第四期于合同服务到期并经审计单位出具审计报告后15日内，支付审定金额结合中标折扣率后的剩余费用。

②道桥养护费用由采购人委托第三方造价咨询单位根据下列结算方式按实结算：

- 编制依据、组价原则：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《工程量计算规范》(GB50857-2013)各专业、《浙江省建设工程计价规则》(2018版) 、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（一、二）》（浙建站计[2013]63号、浙建站计[2014]31号) 、《浙江省市政设施养护维修定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》(2018版)、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《浙江省施工机械台班费用定额》(2018版)及省市建设和造价管理机构颁发的有关文件和图集等。

- 相关文件：浙建建发(2019) 92 号、宁波市造价处转发《关于发布浙江省房屋建筑人工综合价格指数的通知》（甬建价[2018]83号）、市渣领办、市发改委、市住建局《关于部分调整宁波市中心城区渣土处理费市场信息参考价的通知》（甬渣领办联〔2021〕1 号）、宁波市造价处《关于明确宁波市中心城区建筑渣土处置费作为非竞争性费用列入工程造价等有关计价问题的通知》（甬建价[2019]1号）。

- 人工信息价(含机上人工)：按作业当月的《宁波建设工程造价信息》(综合版)信息价。

- 材料价格选用先后顺序(含机械燃料动力费)：作业当月的《宁波建设工程造价信息》(综合版)市区信息价、《宁波建设工程造价信息》(园林苗木专刊)、《浙江造价信息》(正刊)，以上信息价按除税价计取。

- 取费标准：①施工组织措施费费率：按相应工程中值取费。其中安全文明施工基本费按市区工程中值计取。施工组织措施费不计取提前竣工增加费、行车行人干扰增加费、标化工地增加费。 本项目不考虑智慧工地建设费。 ②企业管理费费率、利润费率：各专业工程按相应工程中值取定。③规费：按相应工程标准费率的30%计取（如有新的政策性文件，从其规定）。④税金：浙建建发(2019) 92 号规定9%计入。

注：所有费用的支付视市财政资金到账情况为准。

九、考核及验收

1、甲方负责对乙方的履约行为进行验收，验收标准为本项目的招标文件、乙方的投标文件等，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

2、考核方式包含：①采购人考核；②第三方考核（项目服务期内，由甲方委托的第三方考核单位负责实施；如由甲方委托的第三方考核单位负责实施的，则第三方考核结果经甲方确认后执行相应考核结果）；③上级部门考核。

3、检查考核办法

考核分为月度考核、季度考核、年度考核3种。

1）月度考核（含内业考核）：由甲方组织或甲方委托的第三方考核单位参加，月末或月初对项目管理情况随机抽查进行考核评分，评分结果记录在案，作为考核凭据。为保证考核“公开、公平、公正”，保险公司可参加考核检查工作，但不参与评分。

2）季度考核（含内业考核）：由甲方组织或甲方委托的第三方考核单位参加，季度末或季度初对项目管理情况随机抽查进行考核评分，评分结果记录在案，作为考核凭据。为保证考核“公开、公平、公正”，保险公司可参加考核检查工作，但不参与评分。

3）年度考核（含内业考核）：由甲方组织或甲方委托的第三方考核单位参加，年度末或年度初对项目管理情况随机抽查进行考核评分，评分结果记录在案，作为考核凭据。为保证考核“公开、公平、公正”，保险公司可参加考核检查工作，但不参与评分。

4、甲方对乙方按下列要求进行考核：

（1）月考核得分低于95分（含）高于90分（不含）的，对乙方扣罚5000元/次·月；月考核得分低于90分（含）高于85分（不含）的，对乙方扣罚10000元/次·月；月考核得分低于85分（含）的，对乙方扣罚20000元/次·月，月考核评分细则详见附件；

（2）经审计结束后10天内，中标人应及时拨付服务经费给养护单位或检测单位的，无故延期拨付费用的扣罚10000元/次

（3）接上级部门通报批评或迎检应急等表现恶劣的，对乙方扣罚100000元/次；

（4）乙方徇私未按考核要求对养护单位执行考核的，对乙方扣罚100000元/次；

（5）乙方管理人员的数量和专业技能不能满足本项目实施要求，经甲方提醒或要求整改后拒不执行的，对乙方扣罚20000元/次。

上述扣罚金额从乙方的履约保证金中扣除。

5、甲方根据招标需求附件一中的考核要求对乙方委托的服务单位进行月考核和年度考核。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、不可抗力

- 在合同有效期内，因自然灾害等不可抗力因素造成本合同项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、附则

1、本合同考核办法及招标文件、乙方投标文件及投标澄清或承诺，作为合同附件，对合同条款具有补充作用，具有同等法律效力。

2、乙方委托的养护单位须通过招投标方式确定，不得直接指定，本项目甲方有权对乙方选取养护单位的招投标过程进行监督，乙方委托的监（检）测单位资质等材料在合同签订前报甲方备案。

3、未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执陆份，乙方执贰份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 签字日期： 年 月 日 | 签字日期： 年 月 日 |
| 合同见证方： |  |
| 法定（授权）代表人或主要负责人： |  |
| 见证日期： |  |

- 投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标文件名称：资格审查文件/报价文件/商务技术文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标单位全称（公章）

年  月  日

- 二、投标文件封面格式

正本/或副本

资格审查文件/报价文件/商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

格式一

- 投 标 函

致：采购人

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交电子投标文件 1 份、备份电子投标文件 1 份、备份纸质投标文件（包含报价文件、商务技术文件、资格证明文件）正本各 1 份、副本各 2份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 _____天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字:___________                      日期:_____年___月___日

格式二

- 开标一览表

招标编号：            子包：

投标人名称：

| 序号 | 服务内容 | 投标报价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保险费 | 元 |  |
| 2 | 监（检）测服务 | 元 |  |
| 3 | 地道养护费（服务区域三） | 元 |  |
| 4 | 道桥养护固定管理成本 | 元 |  |
| 一 | 投标报价1 (序号1+序号4合计） | 大写： 元/年 小写： 元/年 |  |
| 二 | 投标报价2 （服务区域一、二的道桥养护费） | 折扣率 % |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注：1、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。2、报价分成二项内容，投标报价1为序号1至序号4合计金额，以元为单位进行报价；投标报价2为服务区域一、二的道桥养护费填报折扣率；投标报价评审时二项报价分别计算报价得分。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式三-1：

监（检）测服务分项报价表

项目名称：                                           招标编号：

| 分项 | 规格 | 简要服务内容 | 数量 （暂定） | 单位 | 投标综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁 | 小桥 | 定期检测 | 25 | 座 |  |  |
|  | 中桥 | 定期检测 | 0 | 座 |  | 0 |
|  | 大桥 | 定期检测 | 2 | 座 |  |  |
|  | 小桥 | 特殊检测 | 4 | 座 |  |  |
|  | 中桥 | 特殊检测 | 0 | 座 |  | 0 |
|  | 大桥 | 特殊检测 | 2 | 座 |  |  |
|  | 巡查 |  | 1 | 项 |  |  |
| 人行地下通道 | 定期检测 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 结构检测 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 沉降观测 |  | 1 | 项 |  |  |
|  | 电气、通风、配电设备检测 |  | 1 | 项 |  |  |
| 分项报价 |  |  |  |  | 大写： 元/年 小写： 元/年 |  |

注：1、本表“分项报价”应和格式二开标一览表-监（检）测服务的投标报价一致。

2、表内中桥定期检测、特殊检测数量为“0”，投标人仍须填报综合单价。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式三-2：

地道养护服务分项报价表

项目名称：                                           招标编号：

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 固定管理成本 |  |  |  |  |
| 1 | 运营主管（项目负责人） | 人/年 | 1 |  |  |
| 2 | 安保人员 | 人/年 | 3 |  |  |
| 3 | 保洁人员 | 人/年 | 3 |  |  |
| 4 | 综合维修工（电工上岗证） | 人/年 | 1 |  |  |
| 5 | 设施日常养护费 | m2 | 1580 |  |  |
| 二 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤租赁费用 | 项/年 | 1 |  |  |
| 2 | 水费 | 项/年 | 1 |  |  |
| 3 | 电费 | 项/年 | 1 |  |  |
| 三 | 应急费用（防汛防台、防冰雪、重大活动、节日保障等） | 项/年 | 1 |  |  |
| 分项报价 |  |  |  | 大写： 元/年 小写： 元/年 |  |

注：1、本表“分项报价”应和格式二开标一览表-地道养护服务的投标报价一致。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 格式三-3

- 道桥养护固定管理成本分项报价表

项目名称：                                           招标编号：

| 项目内容描述 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务区域一 | - 固定管理成本1： - 1、常备人员，负责完成所有施工现场人员管理、指导现场施工、安排施工组织计划、与甲方对接沟通等一切为完成此项目所需工作； - 2、本项目要求常备人员不得少于7人； 3、本项目以“项”报价；若施工单位配备人员不满足项目施工要求，甲方可要求替换施工单位更换管理人员并要求施工单位承担因管理人员管理不到位产生的经济损失及其他可能产生的损失。 | 项 | 1 |  |  |
|  | - 固定管理成本2： 1、巡查车辆费用，包含车上巡检人员工资、车辆损耗、保险、油费、过路费等一切为完成此项目所需费用； 2、本项目巡检车辆不得少于2辆，巡查电动自行车不得少于3辆，要求每日记录、汇报、整体巡检成果； 3、本项目以“项”报价，要求巡检车辆每辆出勤时间不得少于8小时，每天车辆出勤率不得少于80%（天气恶劣、自然灾害除外），若实际配备人员、车辆不足，则结算费用按实折算。 | 项 | 1 |  |  |
| 服务区域二 | - 固定管理成本1： - 1、常备人员，负责完成所有施工现场人员管理、指导现场施工、安排施工组织计划、与甲方对接沟通等一切为完成此项目所需工作； - 2、本项目要求常备人员不得少于7人； 3、本项目以“项”报价；若施工单位配备人员不满足项目施工要求，甲方可要求替换施工单位更换管理人员并要求施工单位承担因管理人员管理不到位产生的经济损失及其他可能产生的损失。 | 项 | 1 |  |  |
|  | - 固定管理成本2： 1、巡查车辆费用，包含车上巡检人员工资、车辆损耗、保险、油费、过路费等一切为完成此项目所需费用； 2、本项目巡检车辆不得少于2辆，巡查电动自行车不得少于3辆，要求每日记录、汇报、整体巡检成果； 3、本项目以“项”报价，要求巡检车辆每辆出勤时间不得少于8小时，每天车辆出勤率不得少于80%（天气恶劣、自然灾害除外），若实际配备人员、车辆不足，则结算费用按实折算。 | 项 | 1 |  |  |
| 分项报价（服务区域一+二合计） |  | 大写： 元/年 小写： 元/年 |  |  |  |

注：1、本表“分项报价”应和格式二开标一览表-道桥养护固定管理成本分的投标报价一致。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 格式五-1

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于 其他未列明行业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于         行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 格式五-2：

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

格式六

关于资格的承诺函

致：____（采购人名称）___     __：

（投标人名称）_自愿参加项目编号为      的 项目名称      的投标，现就投标人资格承诺如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、本次投标由我单位独自参与，为非联合体投标。

3、我单位符合采购文件规定的特定资格条件的要求。

4、本投标文件自开标之日起90天内有效。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

- 格式七：

法人或者其他组织的营业执照（副本复印件，经年检合格），或自然人的身份证明（身份证复印件，有效期内）；

经营保险业务许可证证书复印件

格式八-1

- 法定代表人（负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         <投标人名称>              的法定代表人。为你单位组织的招标编号为            的                              政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签字）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

格式八-2

- 法定代表人（负责人）授权书

：

（投标人全称）     法定代表人   （法定代表人或负责人姓名）  授权本单位     （授权代表任职部门）（授权代表姓名）      为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的

（项目编号：             ）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月   日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人或负责人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，须提供授权代表身份证正反面复印件及投标人为授权代表所缴纳社保证明复印件，加盖公章

格式九

- 服务承诺

致：                   （采购人名称）

若我方有幸中标，从事                        （招标编号、项目名称）的服务，我方承诺一旦中标：

- 采用的条款及费率在合同签订后10个工作日内向监管部门进行报备并获得注册号，如不能向监管部门报备并获得注册号的，则视我方违约，没收履约保证金并追究我方全部责任。

- 其它投标人认为需要的承诺：

- 在服务所在区域内成立项目部，项目部办公面积不少于200m2。

- 配置3辆专门用于巡查的车辆。

- 合同签订后2个月内完成系统开发建设并投入运行。

......

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 格式十

- 项目管理人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 本项目岗位 | 专业/学历 | 职称证书/专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：本表可扩展，后附上表所列项目管理人员的劳动合同复印件、开标前近三个月内投标人为其所缴纳社保证明（由社保部门出具并盖章的社保证明为准）、项目管理人员中有道桥相关专业学历人员的毕业证书复印件（如有请提供）以及职称证书复印件（如有请提供），以上内容均加盖公章。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 格式十一

招标需求响应表

| 序号 | 招标文件的招标需求条款 | 投标文件的响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |
| - ... |  |  |  |

注：具体内容按照招标文件《第二章  招标需求》中的要求逐条填写并作出响应，说明栏填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离的认定由评标委员会进行评议。如完全响应《第二章  招标需求》的要求则只需在本表格中的任一空白处填写“完全响应招标需求无偏离”。

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 格式十二

商务条款偏离表

项目名称：                招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：