宁波市危化品全链条安全风险智控项目（一期）软件开发及信息资源建设项目

公开招标文件

项目编号：ZGZB2022-006

项目名称：宁波市危化品全链条安全风险智控项目（一期）软件开发及信息资源建设项目

采 购 人：宁波市应急管理局

采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司

二〇二二年一月

- 目 录

第一部分  采购公告	2

第二部分  投标资料表	6

第三部分  投标人须知	8

第四部分  评标办法及标准	19

第五部分  采购内容及要求	23

第六部分  拟签订的合同文本	39

第七部分  格式与表格	42

第一部分 采购公告

项目概况

宁波市危化品全链条安全风险智控项目（一期）软件开发及信息资源建设项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2022年01月25日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZGZB2022-006

项目名称：宁波市危化品全链条安全风险智控项目（一期）软件开发及信息资源建设项目

预算金额（元）：6950000

最高限价（元）：6950000

采购需求：

标项一：

标项名称：宁波市危化品全链条安全风险智控项目（一期）软件开发及信息资源建设项目

数量：1

预算金额（元）：6950000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波市危化品全链条安全风险智控项目（一期）软件开发及信息资源建设的主要建设内容包括应用软件开发、信息资源建设和服务购置等。应用软件开发主要包括：危化品道路运输安全风险智控应用场景、危化品重大危险源监测预警应用场景、洗消一件事应用场景、人员管控应用场景及多场景综合应用开发；信息资源建设主要包括数据库设计和数据治理；服务购置主要包括感知数据服务、视频调阅服务、视频分析服务、视频存储空间租赁服务的购置。具体需求详见采购文件“第五部分 采购内容及要求”。

合同履约期限：本项目需在2022年12月底前完成项目的建设实施、试运行、应用培训和竣工验收工作。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年01月05日至2022年01月12日 ，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：自行下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年01月25日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼开标室

开标时间：2022年01月25日09：30（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2018]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

2.2投标与开标注意事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

（2）标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（3）投标文件制作：①应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：4008817190。 ②供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。③以U盘存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

（4）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

（5）供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

（6）供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘存储的电子备份投标文件密封，递交至宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼开标室，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供备份投标文件的，投标无效。

（7）采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，可使用备份电子投标文件进行评标。

2.3重要提示：参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。 本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“中冠工程管理咨询有限公司网站（www.zhongguanzixun.com）”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在竞标人。

2.4疫情期间特别提醒事项：（1）疫情防控期间，请投标人遵守各项防疫措施规定。（2）在投标文件提交截止时间当天供应商代表需持绿色“甬行码”、佩戴口罩且体温测量正常后方可进入投标文件开启现场提交投标文件。若供应商因未按上述要求办理而导致无法准时进入开启现场的，由供应商自行负责。投标文件开启过程全程视频监控记录，同时开启微信群视频语音通话方式邀请各供应商参与投标文件开启过程，请供应商在投标文件提交截止时间前告知微信号。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：宁波市应急管理局

地址：宁波市宁穿路2001号

传真：/

项目联系人（询问）：江老师

项目联系方式（询问）：0574-89183228

质疑联系人：戴老师

质疑联系方式：0574-89382174

2、采购代理机构信息

名称：中冠工程管理咨询有限公司

地址：宁波市高新区新晖路155号东城国贸18楼

传真：0574-87355652-818

项目联系人（询问）：陈傲坤、刘霞、王玲、冯钧翔

项目联系方式（询问）：0574-87977488

质疑联系人：唐虹波

质疑联系方式：0574-87977480

3、同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市政府采购管理办公室

地    址：宁波市海曙区中山西路19号

传    真：/

联系人 ：徐老师

监督投诉电话：0574-87188441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二部分  投标资料表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宁波市应急管理局 联系人：江老师 联系电话：0574-89183228 |
|  | 采购代理机构：中冠工程管理咨询有限公司 联系人：陈傲坤、刘霞、王玲、冯钧翔 电话：0574-87977488 传真：0574-87355652-818 |
| 2 | 经批准的本次采购方式：公开招标 |
| 3 | 投标人的资格要求：详见“第一部分 采购公告”。 |
| 4 | 资格审查：本项目采用资格后审 |
| ★5 | 商务条款要求：见“第五部分 采购内容及要求” |
| ★6 | 投标报价： 1、最高限价：人民币6950000元。报价超过最高限价的作无效投标处理。 2、投标报价：本项目的报价是履行合同的最终价格，应包含系统开发、人工、安装、系统运行、税金、保险、验收、技术培训、售后服务、提交相应技术资料、返工、税费及合理利润、中标服务费等与本项目有关的一切费用。合同履行期间，中标人不得以任何理由要求增加费用。 3、不论中标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 7 | 投标有效期：开标之日起90日历天。 |
| 8 | 投标文件组成与份数： （1）上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。 （2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。 备注：投标人应将以U盘存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。 说明： （1）“电子加密投标文件”： ①“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 ②供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 （2）“电子备份投标文件”： ①“电子备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件。 ②供应商可自主选择是否编制“电子备份投标文件”。 ③其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 9 | 开标顺序：先开资格证明文件和技术商务文件，在资格证明文件和技术商务文件评审结束后，公开宣布资格审查情况及技术商务评分分数，接着开启报价文件并唱标。 |
| 10 | 按照采购文件确定的事项、采购内容变更的规定、中标人的投标响应、中标人的投标承诺、中标通知书确定的数量和金额签订合同。 |
| 11 | 采购公告与中标公告发布网站：浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）、中冠工程管理咨询有限公司网站（www.zhongguanzixun.com） |
| 12 | 招标服务费： 1、本采购代理机构参照国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件的规定的服务类招标费率标准，按照中标通知书确定的中标总金额，向中标人收取招标服务费。 2、中标人应在中标结果公示发布之日起5个工作日之内向采购代理机构支付招标服务费。 |

第三部分 投标人须知

# 一、说明

### 1、项目概况

1.1采购人的项目（载明在《投标资料表》中）已经政府采购行政管理部门批准。采购人委托中冠工程管理咨询有限公司代理本次招标采购工作。有关采购人、采购代理机构的名称、联系人、电话、传真等信息载明在《投标资料表》中。

1.2经批准的本次采购方式载明在《投标资料表》中。

# 二、投标人

### 2、合格的投标人

2.1投标人应该是符合《投标资料表》的报名条件，符合、承认并承诺履行本采购文件各项要求的具有独立法人资格的中国境内企业或组织。

2.2参加本次投标活动的投标人应具备以下条件，并遵守国家有关的法律、法令和条例的规定：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（2）具有履行合同要求提供服务所必须的设备、人员和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录；

（4）参加本次投标活动之前三年内经营活动无重大违法纪录；

（5）满足采购人为获得满意服务供应而提出的其他要求。（见采购文件中资格要求）

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 3、投标人代表

若投标人为具有独立法人资格的中国境内企业或组织必须为该企业或组织的人员，若投标人为自然人必须为中国合法公民。

### 4、投标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用。

### 5、特别说明（针对货物采购）：不适用。

# 三、采购文件

6、采购文件的构成

采购文件含有以下部分，文本条款装订成册。内容如下：

第一部分 采购公告

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 评标办法及标准

第五部分 采购内容及要求

第六部分 拟签订的合同文本

第七部分 格式与表格

投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求递交投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7、质疑与投诉

7.1	投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑（注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。潜在投标人的书面质疑或澄清要求均应加盖单位公章，署明日期。投标人未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

7.2	对于受理的质疑，采购代理机构将以书面形式或其他适当方式进行答疑，必要时将书面答复发送所有取得本采购文件的投标人。若采购代理机构所作的答疑不引起采购文件相应条款的实质性改变，则不应视作对采购文件的修正或更正。

7.3	采购代理机构发送的答疑文件是采购文件的组成部分，对投标人具有约束力。

7.4未尽事宜，见《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）。

8、采购文件的澄清与修改

8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

8.3采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

9、关于分公司投标

除金融、保险、通讯等特定行业外，法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

10、关于知识产权

10.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

10.2投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

10.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

# 四、投标文件

11、投标文件的组成

11.1投标文件分为资格证明文件、报价文件、技术商务文件三部分；

资格证明文件包含但不限于以下文件：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件，如为自然人的需附身份证明并签字；

（3）关于资格的承诺函（格式见附件）；

（4）投标人认为需要提交的其他文件资料。

注：1、采购人或采购代理机构在资格审查时，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在投标截止日之前的信用记录并保存。投标人若被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的，则否决其投标（如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。若开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的，可在中标通知书发出前对中标人进行查询，如中标人为失信被执行人的，则取消中标资格。

报价文件包含但不限于以下文件：

（1）投标函（附：招标服务费支付承诺书）（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（如有，格式见附件）；

（5）残疾人福利单位声明函（如有，格式见附件）；

（6）投标人认为需提交的其他文件资料；

技术商务文件包含但不限于以下文件：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）技术商务分自评表（格式见附件）；

（3）委托代理人的身份证、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证及法定代表人身份证明）；

（4）投标人对现状、项目采购需求的理解情况和阐述；

（5）设计方案；

（6）实施方案、服务方案；

（7）人员配备的合理性（附项目人员配备表，格式见附件）；

（8）投标人综合实力；

（9）服务便捷性；

（10）技术条款偏离表（格式见附件）；

（11）商务条款偏离表（格式见附件）；

（12）评分标准或采购文件需要提供的其他技术商务材料；

（13）投标人认为需提交的其他文件资料。

11.2本次招标对投标文件组成要求，表述在《投标资料表》中。

12、投标报价

12.1投标人应全面充分了解本招标项目的全部内容及要求以及服务现场的基本条件，按照《投标资料表》规定与要求报价，并包含服务过程中可能涉及的所有费用。

12.2所有投标报价必须以人民币报价，不接受外币报价。

12.3投标报价只有一个，而且一经开标，投标价不得变更。如果出现有两个及以上的报价又未声明以哪一报价方案为主，则投标将被拒绝。投标声明应载明在“开标一览表”中，供开标时唱出。未经唱出的投标声明在评标时不作考虑。

12.4投标报价中有关单价在中标后及合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

12.5除非采购文件在《投标资料表》中对授予合同的数量增减有约定，投标报价在开标以后直至合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被作无效投标处理。

13、投标文件编写

13.1投标文件应表述准确、完整、详细，并按统一格式填写。开标一览表系开标仪式上唱标的内容，应按格式完整填写。投标文件因表达不清楚所引起的后果由投标人负责。

13.2投标语言：中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

13.3投标文件中所使用的计量单位，除非本采购文件“招标内容及要求”有特殊要求，应采用国家法定计量单位。

14、投标文件的有效期

14.1投标文件应在《投标资料表》规定的投标有效期内保持有效。有效期短于规定期限的，将导致投标无效而被拒绝。

14.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，应采购人的要求，采购代理机构可要求投标人延长投标文件的有效期，这种要求的提出和投标人的答复都应以书面（含传真）的形式进行。

14.3中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# 五、投标文件的递交

15、投标文件的签署及装订

15.1对本采购文件相关部分提供的各种文件、表格、格式，投标人应按采购文件要求填写、签署和加盖公章。

15.2投标文件必须按采购文件规定的格式加盖公章、法定代表人签字（或盖章或电子章）、投标代表人签字（或盖章或电子章）。

15.3投标文件应按各组成部分内容进行整理、编排、立目、索引、注明页码，以有利阅读评审。

15.4投标文件的份数

本项目实行网上电子投标。

（1）上传到政府采购云平台的电子加密投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。

（2）以U盘存储的电子备份投标文件（含资格证明文件、技术商务文件、报价文件）1份。

15.5电子投标文件应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

15.6电子备份投标文件应保证同上传至政府采购云平台的电子投标文件内容相一致。

16、投标文件的密封、标记和递送

16.1以U盘存储的电子备份投标文件用分带密封后递交。

16.2投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称(电子备份投标文件/资格证明文件/技术商务文件/报价文件)、投标项目名称、项目编号，并加盖投标人公章。

16.3未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

16.4供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤销、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

16.5供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

17、投标

在采购文件《投标资料表》中规定的投标截止时间前，投标文件必须将电子投标文件上传至政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为投标人放弃投标。并在投标截止时间前将电子备份投标文件送至指定的投标地点。在投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

18、投标文件的修改和撤回

18.1投标文件递交以后，在投标截止时间之前，投标人可以要求修改或撤回已上传的电子投标文件。

18.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行修改。

# 六、开标

19、开标准备

19.1采购代理机构将组织各投标人法定代表人或其授权代表分别登记、签到，无关人员不得进入现场。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

19.2采购代理机构接收投标文件并登记，各投标人法定代表人或其授权代表对投标文件的递交记录情况进行签字确认。

19.3采购代理机构宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织各投标人法定代表人或其授权代表签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

20、开标程序：

20.1电子招投标开标程序：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密投标人的“资格证明文件、技术商务文件”，待资格审查、技术商务评审结束并公布资格审查、技术商务评分结果后，再开启已解密投标人的“报价文件”并做开标记录；

（3）在政府采购云平台公布评审结果。

（4）开标会议结束。

20.2特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

①电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

②电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

③电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

④病毒发作导致不能进行正常操作的；

⑤其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（4）未开启的备份投标文件现场不予以退还。

# 七、评标和定标

21、评标委员会

21.1受采购人的委托，采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的规定和有关的法律法规组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评审专家将在开标日之前在管理部门的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

21.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

21.3评标委员会将核对投标价格和服务内容，对发现的价格计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.4评标委员会根据采购文件的《评标办法》及在《投标资料表》和《招标内容和要求》中所列的具体标准，对投标文件进行评审和比较。

22、澄清问题的形式

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23、评标办法

23.1本项目采用综合评分法。本次招标采用的评标方法具体说明载明在采购文件“评标办法”部分中。

23.2综合评分法：

投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

24、评标程序和原则

24.1评标程序：遵循初步审查、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人的程序依次进行。

24.2初步审查：包含资格性审查和符合性审查。初步审查不合格者不进入澄清有关问题及后续的评标程序。

（1）资格性审查：

依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构对其资格证明文件齐全性和有效性等方面进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：

依据采购文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求作出实质性响应。

24.3澄清有关问题：按第22条规定进行。

24.4比较与评价：

24.4.1技术商务评价：按照采购文件的要求和《评标标准》对照投标文件的响应进行技术商务评价，评定其偏差程度，并计算其相应的技术商务评分分值。

24.4.2综合评价：对经过技术商务评价的投标，按《评标标准》规定的评价办法进行综合评价，并按以下原则进行评审计算：

综合评分法的最终得分计算：综合得分=报价得分+技术商务评审得分

综合评价结束，按照上述第23条规定，列出进入最终评审各投标人排序次序。

24.5推荐中标候选人：按25条规定推荐中标候选人。

25、推荐中标候选人

评标委员会根据各有效投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐本项目的中标候选人。

26、招标方式转换

公开招标数额标准以上的招标项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除招标任务取消情形外，按照以下方式处理：

26.1采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标;

26.2采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式招标的，采购人依法报监管部门批准。

27、评标过程的监控与保密

27.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

27.2开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评标委员会名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

28、确定中标人、评标结果公示与质疑

28.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.2代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

28.3投标人若对评标结果有异议，可在中标公告期限届满之日起按相关规定向采购人提出书面质疑，质疑书应该有质疑人名称、地址、公章、法定代表人签名盖章、联系人姓名、联系电话、传真以及被质疑人名称及联系方式，被质疑招标项目名称、编号及招标内容，具体的质疑事项及事实依据，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料，提出质疑的日期，否则视为无效质疑。本采购代理机构将受采购人委托在收到质疑文件之日起7个工作日内书面答复。不受理无效的任何质疑。

# 八、无效投标认定

29、实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。

29.1在资格审查时，不具备采购文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

29.2在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按采购文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足采购文件要求的；

（3）明显不符合采购文件要求的，或者与采购文件中标注“★”的条款发生实质性偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标声明书无法定代表人签名，或委托人未提供法定代表人授权委托书、填写项目不齐全的；

（6）投标文件格式不规范、提供资料不齐全或者内容虚假的；

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（8）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辨认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

29.3在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合采购文件要求的规格型号、质量标准，或者与采购文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

29.4在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用采购文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）投标人的报价低于其他通过符合性审查投标人的报价平均值的80%，评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（指的是投标成本测算（投标成本测算清单内容见附件，供参考）），投标人不能证明其报价合理性的；[有下列情形之一的，视为投标人不能证明其报价合理性：①投标人未在1小时内向评标委员会提供成本测算资料的；②投标人虽然提供了成本测算资料，但评标委员会半数以上成员认为其成本测算依据不合理的。]

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

（6）采购文件规定的其他无效情形。

29.5被拒绝的投标文件为无效。

# 九、授予合同

30、数量变更

采购人在授予合同时具有变更数量的权力，可以在采购文件《投标资料表》中规定的合同金额变更范围内，变更招标的数量和服务内容，但不能对单价或其他条款和条件作任何改变。

31、中标通知

31.1在发布中标公告的同时本采购代理机构向中标人发出中标通知书，向其他投标人发出招标结果通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

31.2中标人按下述第32条规定与采购人签订合同，中标通知书是合同的组成部分。

32、签订合同

32.1中标人在本采购代理机构发出中标通知书的30日内，应与采购人按照采购文件和中标人的投标文件的约定内容签订书面合同。否则，采购人可按本须知第25条的规定处理，撤销其中标资格并按本须知规定另选中标人或重新招标。

32.2采购文件、中标人的投标文件及在评标过程中提交的澄清文件均应作为合同附件。

33、履约保证金：

33.1签订合同后，中标人应根据采购文件确定的履约保证金的金额交纳履约保证金。

33.2签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

# 十、履约验收

34、采购人负责对中标人的履约行为进行验收，验收标准为本项目的采购文件以及中标人的投标文件，要求验收必须符合相关政策法规和地方标准。

35、采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见。

# 十一、招标服务费用

36、招标服务费

中标人应向本采购代理机构支付招标服务费。招标服务费的收费依据及相关规定载明在采购文件《投标资料表》中。

# 十二、政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

37、本项目 非 专门面向中小企业采购。

38、本项目对应的中小企业划型标准所属行业：软件和信息技术服务业。

39、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

40、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

41、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

42、本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 6%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

43、小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

44、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

45、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

46、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

47、供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第四部分 评标办法及标准

本评标办法是对《投标人须知》中的七、评标和定标的具体补充，如有不一致，以本办法为准。

评标委员会按照采购文件“投标人须知”中关于评标委员会、评标办法、评标程序和原则、推荐中标候选人、定标等规定和本标准开展评标工作。

## ●评标办法

本次采购招标项目选用：综合评分法

## ●评标细则

1、对初步审查（含资格审查、符合性审查）合格者进行评分。

2、每位评委根据《评分标准》独立逐栏打分，每栏分值不得超出规定的分值范围；各评分因素分值保留小数点后二位。

3、价格评审基准价格与价格评审：按照“评分标准”中评审得分公式计算，以四舍五入方法整合到小数点后二位。

4、最终得分：各评委技术商务分的算术平均值+投标价格分=最终得分，以四舍五入法整合到小数点后二位。

5、评价排序：按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，抽签决定中标候选人。

## ●其他说明

有效投标：通过初步审查且投标报价符合评审范围。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对中小企业声明函满足采购文件要求的小型和微型企业产品的价格（包括监狱企业）给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

## ●评分标准

评分标准

| 评分项及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分90分 | 商务部分（7分） | 1、投标人与本项目类似的业绩情况（3分） | （1）投标人自2018年12月1日以来（以合同签订时间为准）独立承担过应急管理、应急指挥、数据治理相关项目案例，每提供1个项目业绩得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供合同复印件加盖单位公章。 |
|  |  | 2、企业实力（4分） | （2）投标人具有ISO9001质量管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、信息技术服务标准ITSS运行维护证书，每提供1个证书的得1分，符合要求的得4分。注：投标文件中提供效期内的证书复印件加盖单位公章。 |
|  | 技术部分（83分） | 1、投标人对现状、项目采购需求的理解情况和阐述（10分） | 包括全市数改背景下本项目系统定位和系统架构的理解（2分），对全市危化品全链条安全风险智控4个子场景业务现状和需求的理解（2分），对相关系统建设（如市应急管理综合应用平台）的技术架构、系统架构、建设现状和技术标准的理解（2分），对业务协同和需对接系统的理解（2分），对项目数据资源现状、需求的理解（2分）等进行综合评议。 |
|  |  | 2、设计方案（37分） | 1、包括总体设计方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、经济性、合理性和扩展性，设计方案的功能实现以及方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度（10分）； 2、设计方案的系统架构、设计及实现思路是否充分结合全市数字化改革、省市系统建设边界清晰等要求（5分）； 3、投标人能否较为全面地体现如何基于市应急管理综合应用平台、浙江省危险化学品安全生产风险监测预警系统进行升级迭代和实施部署，以及与以上系统的用户体系对接、功能整合、数据共享等的方案是否具有合理性、针对性等进行综合评议（6分）； 4、设计方案中的危化品全链条安全风险智控的整体V字拆解以及对危化品道路运输安全风险智控应用、危化品重大危险源监测预警应用、洗消一件事应用、人员管控应用等4个子场景的V字拆解是否科学、合理、准确、落地性强（6分）； 5、投标人对危化品全链条安全风险智控的关键业务环节流程设计的先进性、合理性、科学性、可扩展性等进行评议（2分）； 6、投标人对危化品全链条生产环节、储存环节、运输环节、使用环节、废弃处置环节中的企业履责主体能力、属地（园区）监管能力、行业部门监管能力等评价指数计算模型的设计是否完整、准确、切实可行（3分）； 7、设计方案是否全面、科学、合理地体现了本项目如何落实网络安全等级保护三同步要求（2分）。 8、开发过程是否按照主流的软件开发方法，依托省一体化智能化公共数据平台和市智能公共数据平台，采用组件化方式进行开发；应从软件开发实施过程描述的完整性、清晰性、可控以及软件工程标准符合性等方面进行评审（3分）。 |
|  |  | 3、实施方案的完整性和合理性（11分） | 1、实施方案的完整性和合理性，投标人项目组织实施方案的完整、合理、规范和可操作，包括软件设计开发、试运行、测试、调优、应用开发培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、实施场所、管理和协调方法，是否有明确的质量保证目标，质量保证措施和体系是否合理先进并具有详细的实施内容等进行综合评议。（6分） 2、对项目任务分解计划安排的合理性，包括项目进度计划表、项目进度保障措施、项目管理计划、关键步骤的思路和要点等进行综合评议。（5分） |
|  |  | 8、服务方案（10分） | 1、售后服务方案（2分）：根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施等）进行评审。 |
|  |  |  | 2、本地服务支持（2分）：根据本地服务设施和本地服务人员的数量、经验、资质等本地化服务能力进行综合评价。 |
|  |  |  | 3、项目组成员（6分）：项目负责人具备信息化相关专业高级工程师或PMP证书或CCSK证书的得1分，同时具有以上证书的得2分；其他项目组成员具有ITIL证书、信息系统项目管理师、网络安全工程师（或CISP证书）、通信工程师的，每提供一类证书的得1分，共4分（若1人同时具有多类证书，只计算其中一类）。 注：项目负责人和项目组成员须提供近3个月投标人为其缴纳的社保证明和有效资格证书复印件并加盖单位公章，未提供或资料提供不全的不得分。 |
|  |  | 9、现场演示（15分） | 1、讲标的关键点和针对性（5分）：评委根据讲标时对项目重点、难点、关键点的掌握情况进行评审。 2、现场演示和答辩情况（10分）：投标人结合对招标文件的理解，使用演示系统对项目中的主要功能进行演示，针对演示答疑情况酌情打分，不演示或者使用PPT、WORD等其他方式演示的最高得分不超过3分。 ①危化品道路运输安全风险智控应用是否根据采购人要求提供登记信息自助更新、省内监测、危化品倒罐管控、停车管控升级、危化品运单管控、危化品管道运输管控等功能模块演示，根据完整性、实用性、合理性等进行综合评分，较好得满足要求的得2分，基本满足要求的得1分，未提供演示或演示内容有较大缺失的得0分。 ②危化品重大危险源监测预警应用是否根据采购人要求提供重大危险源登记动态监测、巡查管控、包保责任制落实管控、重大危险源分析等功能模块演示，根据完整性、实用性、合理性等进行综合评分，较好得满足要求的得2分，基本满足要求的得1分，未提供演示或演示内容有较大缺失的得0分。 ③洗消一件事应用是否根据采购人要求提供槽罐洗消监测、充装洗消查验、特检机构核验、罐体报废核验、洗消企业服务、物流企业服务等功能模块演示，根据完整性、实用性、合理性等进行综合评分，较好得满足要求的得2分，基本满足要求的得1分，未提供演示或演示内容有较大缺失的得0分。 ④人员管控应用是否根据采购人要求提供人员资质动态监测、动态行为管理等功能模块演示，根据完整性、实用性、合理性等进行综合评分，较好得满足要求的得2分，基本满足要求的得1分，未提供演示或演示内容有较大缺失的得0分。 ⑤多场景综合应用是否根据采购人要求提供危化品全链条态势分析、危化品全链条五大环节指数专题应用、感知设备管理以及视频监控调阅服务等功能模块演示，根据完整性、实用性、合理性等进行综合评分，较好得满足要求的得2分，基本满足要求的得1分，未提供演示或演示内容有较大缺失的得0分。 |
| 报价分 （10分） |  | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分10分。 其他供应商价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各供应商参与评审的价格）×10％×100。 注：1、投标报价超过最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |  |

投标人应提供真实有效的相关证明，采购人有权利调查其真实性，若提供的相关证明存在造假情况，将取消中标资格。

第五部分 采购内容及要求

- 一、项目背景

为认真贯彻落实党中央、国务院及省委市委关于危化品安全管理工作的重要指示及相关要求，以数字化改革牵引撬动应急领域各方面改革，聚焦危化学品领域各环节的安全风险要素，在实时风险监测预警、问题联动处置等方面等先行先试，谋划打造具有宁波特色的“危化品全链条安全风险智控”场景应用，提升危化品领域治理体系和治理能力的现代化水平。

- 二、项目建设目标

依托省、市智能公共数据平台，在市应急管理综合应用平台已有功能基础上，根据数字化改革的要求，按照“V”字迭代升级的方法路径，统筹运用数字化手段推动危化品工作体制机制、组织架构、业务流程的全方位、系统性、重塑性变革，通过建设危化品道路运输安全风险智控等子场景和多场景综合应用，实现监管对象全程纳管、精准监管；实现风险隐患实时预警、闭环管控；实现管控绩效指数管理、科学评价；实现危化品安全风险精密智控，有效防范危化品事故和较大社会影响事件发生。

- 三、项目服务内容及需求

宁波市危化品全链条安全风险智控项目（一期）软件开发及信息资源建设的主要建设内容包括应用软件开发、信息资源建设和服务购置等。应用软件开发主要包括：危化品道路运输安全风险智控应用场景、危化品重大危险源监测预警应用场景、洗消一件事应用场景、人员管控应用场景及多场景综合应用开发；信息资源建设主要包括数据库设计和数据治理；服务购置主要包括感知数据服务、视频调阅服务、视频分析服务、视频存储空间租赁服务的购置。具体内容如下：

- （一）应用软件开发

应用软件开发包括危化品道路运输安全风险智控应用、危化品重大危险源监测预警应用、洗消一件事应用、人员管控应用场景及多场景综合应用的开发。需结合省、市数改要求，立足省、市现有信息化建设成果和部署要求开展项目实施工作，避免重复建设，形成信息孤岛。其中，危化品道路运输安全风险智控应用、洗消一件事应用、人员管控应用场景及多场景综合应用需基于市应急综合应用平台进行升级迭代或增量开发，危化品重大危险源监测预警应用需基于浙江省危险化学品安全生产风险监测预警系统进行升级迭代。

- 1.	危化品道路运输安全风险智控应用

本应用建设是以规范电子运単信息数据，提高行车预警、车辆管控精准度为切入点，以现有运输企业数据库为基础，对接省危化大数据平台物流管控子系统和公安、交通、市场监管、生态环保等部门数据，建立运输企业风险等级管控指标和跨部门联合监管处置机制，实现危化品道路运输企业动态分级、过程精准智管。主要包括登记信息自助更新、省内在途监测、危化品倒罐管控、危化平运单管控以及停车管控升级等。

（1）登记信息自助更新

为解决现有运输企业相关资质登记需线下至属地运管中心备案的问题，方便危运相关企业信息登记，需通过登记信息自助更新模块为企业提供在线登记服务，实现企业信息登记、资料审核、驳回、复审等。

- 为解决现有登记信息未及时同步避免影响装卸货业务问题，需基于应急管理综合应用平台的电子运单、车辆、人员管理等模块，开发省内登记信息自助更新功能。

- 目前现有运输企业相关资质登记需企业安管员或负责人本人至属地运管中心进行备案，为方便外省企业登记，需结合现有备案业务流程，新增企业在线登记信息服务、部门材料审核等。

- 需提供信息同步日志查询和信息更新分析功能。

（2）省内在途监测

市应急管理综合应用平台已实现针对宁波市域内所有危化品车辆的在途监测功能，本项目将按需接入本市运输企业车辆在全省的作业信息，实现对本市运输企业车辆在省内在途异常情况的监测预警，完成本市危化品运输企业违规跟踪监测，加强对本市危化品运输企业的监测和监管。

a）在途监测预警

在市应急管理综合应用平台已实现的在途异常行为监测基础上，在原预警显示功能上，强化查询、分析机制，需新增省内危化品运输车辆的易燃易爆剧毒非法卸货、特别管控车辆和全市危化品流动情况等的监测预警，提供全程追溯预览功能。

b）违规跟踪监测

需新增本市运输企业车辆在全省其他地区违章信息接入功能，基于市应急管理综合应用平台已有的黑名单功能、市交警平台运输企业信用评价信息资源，结合违规跟踪监测业务需求，开发信用结果数据分类管理、综合信用分析计算、信用情况综合分析等功能，加强对本市危化品运输企业作业情况的综合研判和监测能力，同时，将危化品运输企业的总体信用情况分发至相关部门，强化对危化品运输企业的协同监管。

（3）危化品倒罐管控

需升级危化品卸货功能，并基于已有的预警处置闭环功能实施危化品倒罐行为的预警闭环处置，开发倒灌预警、倒灌管控、“一张图”预警等功能，实现对涉嫌危化品倒罐行为的监测预警和对危化品去向的精准管控。

- 卸货企业信息登记、审核和填报

需升级市应急管理综合应用平台已有危化品卸货功能，开发卸货企业信息登记、卸货企业信息审核、卸货信息填报等功能，实现收货单位单个运单多次卸货填报、使用企业收货信息录入及提交、企业类型自动识别、卸货数量不一致预警等。

- 倒罐预警

需提供涉嫌危化品倒罐行为建模分析，通过模型信息化与计算分析实现危化品倒罐预警研判，实现对危化品去向监测。

- 倒罐管控

基于市应急管理综合应用平台已有的问题处置功能，需提供涉嫌危化品倒罐预警的人工研判功能，支持涉嫌危化品倒罐预警信息的多渠道推送提醒，基于市应急管理综合应用平台功能实现危化品倒罐管控的全流程、全过程闭环管理。

- “一张图”预警

基于市应急管理综合应用平台已实现的一张图功能，本次针对危化品倒罐管控功能需配置开发危化品倒罐管控一张图，提供相关图层数据筛选功能，支持危化品倒罐相关要素数据的叠加展示，配置开发触发规则动态调整及信息数据阀值的自定义功能。

（4）停车管控升级

宁波市应急管理综合平台已完成停车范围变更预警、停车场停车车辆数量超限预警、未在指定区域停车预警、超时停车预警等，本项目建设需应用基础信息库、危化品品名库、电子围栏数据库、车辆历史轨迹库等数据资源，实现违停车辆追踪、停车场监测、自助停车电子围栏管理、重载违停管理、停车场重载泊车管理、停车场剧毒品车辆泊车管理、停车预约管理、停车场档案管理等。

a）违停车辆追踪

基于车辆相关数据实现车辆违停情况分析研判，提供车辆违停情况的图形化综合分析如违停聚集点和违停热力图，支持多维度条件查询，支持相关分析结果的导出。

b）停车场管控迭代升级

提供停车场承压罐车辆、常压罐车辆、重车状态在停车场停车监测功能，实现停车场监测、重载违停管理、停车场重载泊车管理、停车场剧毒品车辆泊车管理、停车预约管理、停车场档案管理等的迭代升级，支持向后进入停车场的车辆以及停车场值班值守联系号码等推送提醒，提供相关监测预警策略的管理维护功能，支持超期未处置预警信息闭环处理。

c）自助停车电子围栏管理

为解决当前企业用户提交电子围栏不规范、重复提交等问题，需新增电子围栏的分类别管理和企业端电子围栏提交审核等功能，实现对企业电子围栏的有序管理。

d）升级移动端处置

基于市应急管理综合应用平台已实现预警处置功能，需面向押运员提供移动端停车预警处置功能，实现运输企业侧移动端对相关提交结果的审核确认功能迭代升级及相关预警闭环处置。

（5）危化品运单管控

因电子运单来自多个系统，导致目前危化品运单信息不统一，本项目基于市应急管理综合平台，需新增危化品运单管控模块，主要包括危险货物管理、运单管控、运单风险研判、运单分析。

a）危险货物管理

基于市应急管理综合应用平台已有危化品管理功能，面向装卸企业提供危化品信息提交功能；同时面向政府侧，迭代升级市应急管理综合应用平台功能，新增危化品提交信息的审核功能。

b）运单管控

当前相关电子运单信息由省交通厅下发，无法满足本市对危化品车辆精准管控的需求。本期基于省电子运单填报功能升级迭代，提供电子运单选择录入功能，电子运单限制填报功能，电子运单填报校验提醒等，支撑危化品运输的源头管控。

c）运单风险研判

实现异常运单预警、空单预警等。

d）运单分析

实现市应急管理综合应用平台的危化品道路运输监管统计分析功能升级，增加装卸企业的运单量、运输企业填报运单量、有效运单量、异常运单量等统计分析功能。

- 2.	危化品重大危险源监测预警应用

本应用以重大危险源登记、危险源在线巡查为切入点，综合集成危化品企业重大危险源监测信息，在原有重大危险源监测预警系统数据和企业档案数据的基础上，加强重大危险源监测预警分析，进一步提升危化品重大危险源智能管控水平。主要包括重大危险源登记动态监测、巡查管控、重大危险源设备动态监测、包保责任制落实管控、重大危险源分析等。

（1）重大危险源登记动态监测

基于省危险化学品安全风险监测预警系统、省重大危险源备案系统已实现的企业重大危险源企业登记、企业危险源清单、重大危险源预警处置及统计分析功能进行升级迭代，需实现本市重大危险源档案信息完善、登记备案重大危险源动态监测预警及未登记备案重大危险源动态监测预警功能。

（2）巡查管控

基于省重大危险源风险监测功能进行迭代升级，需实现重大危险源监测预警数据分析、巡查计划管理和人员离岗管控等功能。

（3）重大危险源设备动态监测

基于省重大危险源风险监测功能进行迭代升级，需实现重大危险源设备动态监测预警，相关预警推送市应急管理综合应用平台问题处置模块处置，支持问题处置统计分析。

（4）包保责任制落实管控

为加强《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法》的落实，需实现企业重大危险源安全包保责任任务落实情况的企业填报、系统自动审核及填报管理功能，以及实现包保责任任务未落实企业监测预警功能等。

（5）重大危险源分析

基于市应急管理综合应用平台重大危险源统计分析功能迭代升级，需实现重大危险源登记动态监测情况分析、巡查管控情况分析、包保责任制落实管控情况分析功能。

- 3.	洗消一件事应用

本应用着眼解决当前我市危化品运输槽罐车洗消环节存在的企业配置、标准制度、洗消安全、环境污染等方面的问题，联合市公安局、市市场监管局、市交通局等，实现运输企业、装卸企业、洗消企业精准监管、行业部门协同处置，最终完成从洗消环节、报废环节、装卸核验环节、部门监管环节全生命周期管控。主要包括槽罐洗消监测、充装洗消查验、特检机构核验、罐体报废核验、洗消企业服务、物流企业服务等。

（1）槽罐洗消监测

为解决危化品运输槽罐车洗消环节存在问题及安全污染双隐患，我市危化品运输槽罐车洗消环节实现槽罐洗消监测，需实现洗消企业监测、罐体洗消监测、洗消风险预警和槽罐车洗消分析功能。

a）洗消企业监测

为实现本市洗消企业的重点监测，确保洗消作业高质量完成，需提供洗消企业基础信息台账及管理、洗消相关证照到期提醒及洗消企业作业监测功能。

b）罐体洗消监测

为解决需洗消罐体的自动监测预警，需依据市危化品运输协会相关专家制定的清洗介质白名单数据，开发清洗介质管理、罐体清洗提醒功能。

c）洗消风险预警

为及时有效发现未洗消、虚假洗消等问题，基于洗消作业数据进行风险分析，需开发装卸企业未见洗消记录预警、运输企业和洗消企业洗消记录虚假预警等功能，同时需支持虚假洗消记录标记功能。

d）槽罐车洗消分析

结合本应用及市应急管理综合应用平台已有相关应用数据，需实现对洗消企业、洗消车辆、风险报警和报警处置情况的综合分析。

（2）充装洗消查验

主要应用于危化品充装查验环节的充装洗消查验，需实现充装入场监测、充装洗消预警等功能。

a）在入场核验时进行充装入场监测，需实现充装核验提醒功能，支持充装企业安管员查验相关车辆洗消记录的真实性。

b）在入场装货核验时进行充装洗消预警，需实现入场作业处置及洗消记录查询功能。

（3）特检机构核验

主要应用于检验机构罐体检验前洗消记录核验，需实现罐体查询、运单查询、洗消记录查询、报废审核等功能。

a）基于市应急管理综合应用平台道路运输安全风险智控应用已有功能，需实现罐体查询、运单查询、洗消记录查询的迭代升级。

b）报废审核应用于罐体检验机构实施罐体质量检测环节，针对罐体的洗消情况对罐体是否处于报废情况进行审核，需实现未见洗消记录提醒、入场检验处置功能。

（4）罐体报废核验

主要应用于罐体报废处置单位进行罐体报废核验，需实现罐体报废处置单位查询、报废资格审核等功能。

a）罐体报废处置单位查询应用于罐体报废处置单位进行查询处置，需实现运单记录查询、洗消记录查询功能。

b）报废资格审核需实现未见洗消记录提醒、入场报废处置功能。

（5）洗消企业服务

为洗消企业提供洗消企业服务，方便洗消企业对洗消预约及洗消记录的统一管理，需实现洗消业务数据上传、洗消预约管理、罐体洗消记录自动生成及上报、洗消报警处置、洗消企业围栏管理、洗消违规提醒等功能。

（6）物流企业服务

为物流企业相关人员提供物流企业服务，方便物流企业预约洗消作业，需实现物流企业洗消提醒、物流企业洗消预约、物流企业洗消记录管理、洗消预警处置、电子运单预览及审核、企业登记信息管理等功能。

- 4.人员管控应用场景

本应用将在市应急管理综合应用平台已有的企业人员管理基础上，综合集成交通、教育、卫健、生态等多部门资源，实现对非传统涉危主体人员的动态监管。主要包括人员资质动态监测、入场实时监测、行为管控监测等。

（1）人员资质动态监测

基于市应急管理综合应用平台已实现的人员风险监测基础上迭代升级，需实现人员档案管理升级、人员资质预警、人员资质培训管理等功能。

a）人员档案管理升级

为支撑人员管控风险的动态管控，需基于市应急管理综合应用平台的全要素风险监测功能迭代升级，实现对加油站、科研院所、医院、洗消企业人员、危废处置企业人员等人员档案管理升级。

b）人员资质预警

迭代升级市应急管理综合应用平台人员的资质过期提醒功能，需配置开发危化品全链条相关人员以及仓库管理员、科研院所实验人员、医院危废处置人员的资质到期前提醒功能及相关预警情况的分析展示功能。

c）人员资质培训管理

结合市应急管理综合应用平台相关培训功能，实现人员资质培训教育动态监测、报名到期提醒、未完成培训教育监测等功能。

d)培训教育监管

实现对全市危化品培训教育相关报名、考试、提醒、考试结果等情况的分类分析。

（2）入场实时监测

以风险预警、在线巡查、状态监测为切入点，结合企业各类设备设施监测数据，进行入场监测、行动轨迹监测及动态预警分析，需实现人员入场监管、人员出入权限监管、人员动态分析等功能。

a）人员入场监管

结合本市危化企业的感知设备监测数据及相关数据动态分析，对人员入场情况实施动态监管，需实现入场设备监管、设备状态分析、设备监管提醒功能。

b）人员出入权限监管

结合危化企业人员出入权限管控数据，进行人员出入权限的实时监管，需实现人员出入权限管控分析、不同类型人员出入数据分析、异常监测提醒功能。

c）人员动态分析

需根据人员定位数据，对厂区作业人员动态行为进行分析预警，需实现人员行动轨迹监测预警及闭环处置功能，需实现人员入场实时监测动态分析研判功能。

d）人员信息可视化

需实现危化重点企业厂区建筑、设施等的可视化，在厂区可视化上加载危化品生产企业相关作业人员定位在线信息、异常信息等功能。

（3）行为管控监测

需根据企业视频数据、中控室视频数据、人员出入数据等，对安全生产重点区域人员在岗及作业行为进行监测，需实现安全生产重点区域人员在岗监测、人员变动异常监测、人员行为异常分析等功能，实现对安全生产重点区域人员的管控监测。

- 5.多场景综合应用开发

综合集成危化品道路运输安全风险智控应用场景、危化品重大危险源监测预警应用场景、洗消一件事应用场景、人员管控应用场景、特殊作业智能管控应用场景（具体由区县市试点建设）、危化品生产储存（经营）企业压力容器管理应用场景（具体由区县试点建设）、使用单位危化品储存应用场景（具体由区县试点建设）、危化品充装管控应用场景（具体由区县试点建设）以及港口危货安全监管应用场景（具体由市交通局建设）共9个子场景统一集成，聚焦企业主体、从业人员、危险物品、设施设备、高危作业、高风险场所、管理能力等危化品安全风险7大要素，贯通生产、储存（经营）、运输、使用、废弃处置等5大环节，形成危化品全链条风险智控的整体态势分析展示，主要包括危化品全链条态势分析、危化品全链条五大环节指数专题应用和设备管理。

（1）危化品全链条态势分析

打通危险化学品各监管职能部门间的信息壁垒，整合运用涉及危险化学品生产、储存、运输、使用、废弃处置等各环节的安全监管信息，对其进行展示分析，主要包括全链条企业概览、全链条监测预警、全链条风险隐患分析、全链条问题处置分析、全链条决策分析、全链条综合评价分析等。

a）全链条企业概览

对已纳入监管的所有涉及危险化学品企业按照生产、储存、运输、使用、危废处置五个环节进行分类管理、分析统计及数据的可视化展示，主要包括企业档案、重点研判等分类信息的管理、重点关注企业的统计分析及详细信息查看等。

b）全链条监测预警

以提高全市危化平台源头治理能力，降低事故发生概率为目标，针对全链条监管和企业风险监测预警要求，依据相关风险评估模型，需实现危化企业安全生产风险的动态展示，主要包括监测预警分析、预警处置分析、预警趋势分析、区域风险预警。

c）全链条风险隐患分析

为全面掌握全链条隐患整改工作动态、评价安全监管形势、探索隐患发生的特点和规律以及安全监管决策提供数据支持，需基于全链条风险要素监测历史数据和多层次风险评估历史结果，结合生产、存储、运输、使用、危废处置等五个环节风险隐患监测需求，实现全链条风险分级分布、风险态势分析、隐患分布分析、隐患整改分析、高发异常分析等功能。

d）全链条问题处置分析

为各级区域危化品管理人员掌握问题来源提供支撑，需实现全量问题来源分析功能，通过综合汇总危化品生产、存储、运输、使用、危废处置等五个环节中的执法检查、督查巡查、企业自查、举报投诉等数据资源，实现各应用场景问题处置分析、问题类型分析、、问题分布排名、问题部门分布分析等功能。

e）全链条决策分析

为发现全链条监管存在的历史安全规律，指导现在及未来安全重点监管内容，需实现趋势分析功能，主要包括通过在危化品全链条环节中的管理风险、设备设施、风险场所、企业主体、特殊人员、危险物品、高危作业等七要素信息进行大数据分析，通过大数据分析手段对企业、行业、区域风险的发展趋势研判分析，分析危险化学品各个环节的安全生产形势等。

f）全链条综合评价分析

为有效支撑监管部门、企业各司其责，有效落实异常要素协同处置、督办反馈等工作机制，实现对各主管部门的行政效能进行量化考核，需实现绩效分析功能，主要包括在危化品全链条环节中的管理风险、设备设施、风险场所、企业主体、特殊人员、危险物品、高危作业等七要素事件信息进行大数据分析，分别按县、乡层级，根据系统后台时间周期设置（如季度、月、周、日等），可以固定格式提供集中反映周期内辖区出现事件受理、办理、上报、事件有效率等相关指标考核异常的指标详细报表，实现对绩效结果的综合分析。

（2）危化品全链条五大环节指数专题应用

a）危化品全链条评价指数模型构建

在宁波市应急管理综合平台已完成“危险化学品生产企业安全风险评估模型”、“涂料生产企业安全生产风险评估模型”、“危险化学品储存企业风险评估模型”等信息化实现的基础上，实现对生产、储存、运输、使用、废弃处置5个环节的危化品全链条评价指数模型建设。

危化品全链条评价指数模型是基于危化品领域安全生产行业法律法规、标准规范，结合全市危化区域特色和管理需求，对全市企业主体履责力、行业监管力、属地（园区）管控力在危化品全链条生产、储存、运输、使用、危废处置等5个环节中的指数评价计算模型。评价指数模型聚焦全市危化品风险防范、主体履责及政府治理需求，选取具备体现各环节企业履责、行业监管、属地（园区）管控水平评价指标为计算因子，通过对各环节属地（园区）监管能力、行业部门监管能力等评价指数的模型信息化实现，支撑监管部门掌握危险化学品各环节中企业、行业部门和属地的监管效能，助力全市危化品领域管控治理的持续推进。

投标人需结合宁波市危化管理监管需求和现有业务系统信息资源，梳理涵盖危化品全链条生产、储存、运输、使用、危废处置等5个环节的企业履责、行业监管、属地（园区）管控指数对应的评估指标项、评分规则、所需的数据和数据来源等，并基于梳理的内容，通过实施模型计算规则开发、任务调度与执行任务、模型验证、模型优化、模型计算接口开发等，完成危化品全链条指数模型的信息化实现。

b）五大环节指数专题

通过危化全生命周期性管控与行业监管相关指数评价模型应用，形成五大环节指数专题，从而生成危化品全链条纵向下沉管控绩效画像。建设内容包括生产环节指数专题、储存环节指数专题、运输环节指数专题、使用环节指数专题和废弃处置环节指数专题。

（3）设备管理

感知设备管理系统针对指定人员开放，全面展示涉危企事业单位物联网感知系统数据，有利于监管部门全面掌握企业危化品管控情况，主要包括物联网感知数据展示、感知设备“一张图”、涉危企业管理、感知设备管理等。

a）物联网感知数据展示

为提供直观的数据分析服务能力，物联网感知数据展示需结合GIS信息、定位信息、时间因素对所有种类的设备建设情况、运行情况、告警情况进行分析，需实现从整体建设角度出发，对平台接入的设备种类、设备数量及运行状况进行分析；从项目管理角度出发，对项目接入的设备种类、接入数量及运行状况进行分析；从管理责任主体角度出发，对部门管辖的设备种类、接入数量及运行状况进行分析。

b）感知设备“一张图”

需实现感知设备地理图层功能，针对不同类型的物联设备，建立专题图层展示定位信息。每一个点位可加载设备运行状态信息、设备管理信息、异常报送信息。可根据用户需求进行搜索、筛选。针对某种设备，结合时间因素、地区因素，对其建设情况、运行情况、告警情况、运维情况做出概况分析。

需实现感知设备查询功能，面向所有设备信息，支持设备关键词模糊检索功能、多维度关键词灵活组合筛选功能，满足设备精确查询需求。设备查询结果以列表结合定位的形式呈现。列表中包含具体设备的详细信息，如设备定位说明、管理员信息等，确保每一个设备能够依据地图明确位置并能将运维责任落实到人。

需实现链接功能，设备查询结果可链接到设备个体管理功能，包括设备个体信息、告警记录、设备运行记录、设备操作记录，可对具体设备展开工作明细的查看。

c）涉危企业管理

需实现涉危企业维护功能，针对涉危企事业单位进行集中管理，对管理单位详细信息进行维护，每个设备都关联到具体管理单位，便于明确设备运营归属。

需实现人员维护功能，维护管理单位下的管理人员名录，每个设备通过关联管理人员归属到具体管理单位。

需实现涉危企业明细展示功能，对所有管理单位的信息进行明细展示，便于集中管理。

d）感知设备管理

涉危企事业单位必须对接入的感知设备进行维护，平台需提供感知设备配置、感知设备管理、设备运行记录及设备告警记录功能。

感知设备配置功能主要包括增加新类型设备的配置、创建新的设备类型、设置告警事件、构建日志表，实现设备类型自定义，按需选择设备监控功能，提供常用设置实现设定该类设备在平台的工作模式，提供类型概览展示平台各种设备的运行情况、包括接入、在线、告警等。

感知设备管理功能主要包括信息管理、管理功能、功能链接。其中，信息管理围绕设备的资产信息、运行信息、属性信息做明细管理，满足多维度关键字检索功能，支持统一类型下具体设备的查询、筛选。管理功能对于管理列表中的所有设备，实现物联设备应用调试，同时可以满足灵活的分组管理，为设备的日常管理工作提供便利。功能链接联动设备管理相关功能，包括业务数据监控、地图定位、运营管理、告警管理等。

设备运行记录功能主要满足感知设备在应用周期内，存在的与感知系统的定时通讯行为，通过周期上报数据能够满足设备运行情况监控及业务监控。平台对设备的每一次上报的周期信息进行详细记录，包括更新时间、数据类型、数据详情、业务指数等。完整记录设备与平台的通讯行为。同时，满足检索功能，根据明细关键词可进行多维度查询、筛选。

设备告警记录功能主要满足感知设备在应用周期内，产生的业务告警数据及设备告警数据，通过实时上传感知系统，实现设备的远程监控功能。平台对设备的每一次异常信息上报进行详细记录，包括告警时间、告警类型、告警等级、告警通知情况等相关信息。确保设备的异常通报行为有据可查。同时，满足检索功能，根据明细关键词可进行多维度查询、筛选。

- （二）信息资源建设

- 1.数据库设计

需依托宁波市应急管理综合应用平台已建设的原始库、资源库进行扩充，存储本期项目接入的各类数据资源，需建设危运智控、危化品重大危险源监测、洗消、人员管控和多场景综合应用等数据库，为数据建模、统计分析、监测预警等上层业务应用提供数据支撑。

（1）危运智控数据库设计

建设危运智控专题库主要用于危运智控场景应用，为规范电子运单，提高行车预警，车辆智能化、精准化管控应用提供数据支撑，危运智控专题库主要包括危险货物道路运输运单、罐检信息、境外预警信息等数据表，需根据危运智控业务需求提供相关数据库表结构设计。

（2）危化品重大危险源监测数据库设计

基于重大危险源监测预警系统数据建设危化品重大危险源监测专题库，为危化品重大危险源的重大危险源登记动态监测、巡查管控等提供数据支撑。危化品重大危险源监测专题库主要包括重大危险源登记动态监测、二道门设备建设、巡查管控等相关数据表，需根据危化品重大危险源监测业务需求提供相关数据库表结构设计。

（3）洗消数据库设计

建设洗消专题库，利用现有宁波市危险化学品道路户安全风险智控系统，接入充装作业、罐体年检、罐体报废等环节业务数据，为规范洗消作业，实现服务企业、规范洗消、应洗必洗提供基础数据支撑。洗消专题库主要包括洗消企业监测、洗消预警、洗消处置监管等数据表，需根据洗消业务需求提供相关数据库表结构设计。

（4）人员管控数据库设计

建立人员管控专题库，接入人员静态档案、动态行为数据、人脸识别、实施定位等数据，实现人员智能动态管控，支撑危化全链条人员在岗规范。人员管控专题库主要包括人员动态行为、入场装置管控、人员出入权限管控等数据表，需根据人员管控业务需求提供相关数据库表结构设计。

（5）多场景综合应用数据库设计

为实现风险智能监测、异常实时预警、问题闭环处置、管控指数评价等的综合分析展示和感知设备管理，支撑管理决策，建设多场景综合应用数据库，需根据多场景综合应用需求提供相关数据库表结构设计。

- 2. 数据治理

本项目需完成数据治理工作，主要包括危化品企业信息、危化品运输车辆信息、重大危险源信息、危化品洗消记录、危化品从业人员行为管控信息等的数据清洗、数据标识、数据转换等，需明确数据治理范围，提供数据处理及数据共享等功能。

（1）数据治理范围

数据治理范围包括但不限于本期需接入的危化品重点企业感知数据、需共享的外部资源数据等。需接入的危化品重点企业感知数据主要包括危化品重点企业人脸抓拍、道闸、人员定位、地磅等前端感知设备（不含视频监控）数据。需共享的外部资源数据主要包括政府及其他部门数据、省应急管理厅数据等，投标人需结合项目应用需要，给出项目共享外部数据资源清单。

（2）数据处理

本项目根据危运智控、重大危险源监测预警、洗消一件事、人员管控及多场景综合应用等业务应用的要求，结合省应急管理厅数据规范标准，需实现数据处理应用的开发，主要包括数据清洗、数据标识、数据转换、数据融合、数据对账等环节。根据前期估算，需处理数据量约500万条。投标人需结合危运智控、重大危险源监测预警、洗消一件事、人员管控及多场景综合应用等业务应用的要求，提供相关场景主要数据的数据处理逻辑规则清单。

（3）数据共享

投标人需结合数字化改革要求，梳理核心业务数据共享清单。

- （三）服务购置

为满足购买视频及其他物联感知设备基础类数据服务及第三方视频平台服务的要求，进行服务购置，主要包括感知数据服务、视频调阅服务、视频分析服务、视频存储空间租赁服务等。

1. 感知数据服务

需提供为期一年的160家企业非视频感知数据接入服务，需实现约160家企业每家约3类物联感知设备数据的接入。其中感知设备数据接入种类涵盖地磅、人脸门禁、车闸、一机一档、人员定位等。

2.视频调阅服务

需提供为期一年的2200路视频实时查看服务，其中包括160家危化品重点取证企业，每家12路视频，以及140家危化品重点企业2路视频。视频调阅范围涵盖厂区、大门、二道门、主要设备设施区域、危化作业区、库区、罐区、中控室、装卸点等相关区域视频监控。

3.视频分析服务

需提供为期一年的200路视频分析计算服务，可根据视频监控的实时码流或码流段进行智能分析，需识别场景包括抽烟、打电话、睡觉、人员聚集、动火作业、戴安全帽、穿工作服、烟雾识别等不同异常行为。

4.视频存储空间租赁服务

需提供为期一年的200路视频储存空间租赁服务，视频存储不少于90天。

5.为满足视频存储、分析服务要求，投标人提供的第三方视频服务平台需满足如下要求：

1）需保障信息安全，提供的电信级机房、平台及网络环境不低于等保二级水平。

2）需按照标准建设，视频参照GB28181、一机一档标准接入。

3）需提供万兆专线接入能力，实现不少于50路并发，确保时延低于10S，支持视频级联操作，包括不限于摄像机控制、实时预览、录像取流、按时间段下载录像等。

4）需支持实时视频按照标准S3协议写入存储，支持S3模式下文件拼接回放，支持按时间段下载录像。

5）需提供设备离线、视频遮挡、视频模糊、录像时长等运维监测功能，支持设备列表中监控点位的别名设置、别名修改、别名删除等功能；支持设备列表可选按别名和真实名称呈现；支持设备列表可按监控点的实名和别名进行查询。

6）需支持当前国内主流算法厂家（如百度、商汤、旷视、云从、依图、华为、深瞳、海康威视、大华等）的智能算法接入管理。

7）通过互联网拉流、光纤VPN专线等方式接入视频监控，需确保每个监控不低于4M码流。

- 四、项目建设要求

- （一）	建设原则要求

项目建设需充分利用现有先进、成熟技术，坚持需求主导、深化应用，并遵循以下原则：

1. 先进性

系统在设计思想、系统架构、采用技术、选用平台上均要具有一定的先进性、前瞻性、扩充性。在充分考虑技术先进性的同时，尽量采用技术成熟、市场占有率比较高的产品，从而保证建成的系统具有良好的稳定性、可扩展性和安全性。

2. 实用性

在尽量满足用户功能需求的前提下，做到简单、实用、人性化， 实现统一身份和资源管理、统一认证、统一内容管理。

3. 高可靠性

建设内容必须保证具有较高的可靠性和安全性。系统设计中，应有适量冗余及其他保护措施，平台和应用软件应具有容错性、健壮性等。

4. 开放性

要符合开放性要求，遵循国际标准化组织的技术标准，共同构成一个开放的、易扩充的、稳定的、统一软件的系统。

5. 可维护性

系统设计应标准化、规范化，按照分层设计，软件构件化实现。对于采用的软件构件化开发方式要满足：一是系统结构分层，业务与实现分离，逻辑与数据分离；二是以接口为核心，使用开放标准；三是构件语意描述要形式化；四是提炼封装构件要规范化。

6. 安全性

应高度重视各类数据的安全等级，保障数据和系统的安全性。项目整体建设，符合等保二级的相关要求。

- （二）	安全要求

1. 安全等保要求

根据《中华人民共和国网络安全法》和《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）相关规定要求，项目承建方应遵循网络安全等级保护二级标准规范要求建设。

2. 系统安全要求

为保护系统的资源，保护各类业务信息与服务的安全，从技术的角度出发，从场所安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、终端安全、安全管理体系等方面来进行系统安全的规划和设计。

系统应对关键敏感信息进行加密处理，其关键数据将被加密之后再送入数据库中，保证数据库层面没有关键敏感信息的明码保存，保证在数据库储存层的安全性。同时在网上通信传输过程中，敏感信息将使用SSL安全套接口技术，保证网络传输层的安全性。

在数据权限安全层面，对使用系统的用户进行严格的权限区分。系统的合法用户只能进行权限范围内的操作，只能访问权限范围内的数据，保证数据访问的安全性，对信息系统的安全提供技术保障。

- 能够采取科学、合理手段保证项目在政务云环境实施过程中的数据安全、应用安全、可交互性与可移植性等云计算安全方面问题的解决。五、其他要求

- （一）项目管理组织

（1）投标人中标后需在10个工作日内成立工作团队，并指定一名专职的项目经理（本项目项目经理只能有一名，且其为项目投标时拟定的项目经理），负责项目协调和调度工作。除项目经理外，项目组须配备专职的技术负责人，并按照项目实施的要求，配置相应的项目管理、系统设计、开发、测试、培训、质量保证等人员。项目建设期间，项目经理和技术负责人未经甲方同意不可更换。

（2）参与此项目的技术人员能够与用户进行良好的沟通，了解IT服务管理和IT基础设施，掌握服务管理的流程及相互间的接口。

（3）投标人需具备组织建立质量管理模式和信息安全方针和目标的能力，具有一套全面的、紧密相关的服务管理流程和一套体系化的信息技术服务标准库，全面规范信息技术服务产品及其组成要素，用于指导实施标准化的信息技术服务，以保障其可信赖。

（4）投标人应列出详细实施方案，包括但不限于项目管理计划、项目进度计划、项目验收计划、项目组织结构（人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工等）等。

（5）投标人应在投标文件中提供详细的施工计划，应包括项目组织机构、项目实施流程、项目实施进度、项目实施安排。

（6）投标人应向采购人提供项目管理人员和技术人员配置情况，并在系统部署工作开始之日起，指派具有资质的项目经理负责现场工作的组织、协调和施工工作。

（7）中标后投标人所作的详细设计应完全满足用户的需求，同时不得与投标方案有实质性改变，除非招标人认可。

- （二）实施工期要求

本项目需在2022年12月底前完成项目的建设实施、试运行、应用培训和竣工验收工作。

- （三）技术参数及其他说明

（1）投标时必须如实提供投标产品的技术偏离表并加盖投标方公章。

（2）所有技术指标以各设备厂商官方网站发布的参数指标为准，如果外资设备厂商则以英文网站为准。投标单位所提供的所有投标文件、技术文件及标准报价等相关资料必须真实、准确、合法，若经采购人查实有虚假、伪造行为，将被取消投标资格，如已签订合同，采购人有权无条件终止合同。

（3）在整个软件系统建设中，中标人如果使用第三方产品，必须作出采购人关于知识产权免责申明的承诺。

（4）在投标结束后，采购人如对中标产品参数、性能、功能指标是否符合投标文件存在疑义，可交由第三方评测机构进行检测。若检测发现投标方提供的产品的功能、性能及配置与投标书中技术偏离表所承诺的不符，采购人有权利中止投标方的中标资格，废止双方签订的商务合同，要求投标方支付相关评测费用，并且保留对投标方索取经济赔偿的权力。

- （四）开发方式要求

本次系统开发采用现场开发的方式。项目不允许转包分包。在系统正式验收前，因政策和制度等因素导致的需求变化，引起需要对软件进行修改、变更累计工作量在项目总工作量的20%以内，视为中标人应承担的项目风险，不视为新增工作量，招标方不再另外支付费用。

软件开发需符合信息化应用创新终端适配要求。

在开发依据方面，必须严格以招标方需求为准（包括业务需求、技术需求、需求规格说明书），如果有不同意见或建议，可以提交招标方考虑，但必须以招标方认可的需求为准。

对招标书、投标书、合同、技术需求、业务需求、需求差异分析等各种文档中存在任何自相矛盾或表述不一致的地方，投标人应在投标前要求招标方澄清。如果投标人未在投标前要求招标方澄清，则在投标人中标之后，对这些不一致之处的理解，以招标方的解释为准。在沟通配合方面，中标人必须及时响应招标方要求，及时排查解决问题。

- （五）交付要求

中标人应按照招标文件所约定的内容和时间进行交付；按照计算机软件工程规范国家标准分阶段交付应用系统的文档，所交付的文档与文件应该是电子版式及纸质形式。交付的文档包括但不限于：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、项目测试方案、项目测试报告、用户操作手册、管理与维护手册、安装手册、总结报告及采购人认为需要的其他材料。

- （六）验收要求

项目的验收包括试运行和终验：

（1）试运行

软件开发实施部署完成并经测试通过后，系统进入试运行，试运行时间为3个月。

（2）终验

系统通过试运行后，中标人向甲方提出终验申请，甲方组织相关单位进行系统的终验。系统终验通过，进入正式运行阶段。系统终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备、资料；试运行时性能满足合同要求；测试和试运行时出现的问题已被解决。

- （七）培训要求

承建方需承诺给业主方提供培训服务，并须提供具体的培训方案。培训方案中需详细描述培训内容、人数、时间、地点，培训的材料由承建方负责解决。

- ★（八）售后要求

（1）中标单位保证对软件系统提供至少2年的质量保证期。质保期内中标单位驻点人员不少1人。

（2）质保期内因系统本身缺陷造成各种故障，应由中标单位免费提供技术服务和维修。

（3）质量保证期自项目正式验收合格之日开始计算，质量保证期内，在接到系统故障通知后，投标人必须在15分钟内响应。对于影响系统正常运行的严重故障，投标人工程师及其它相关技术人员必须在接到故障通知后1小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止，一般要求保证系统在4小时之内修复，并需要提供确保承诺实现的措施。

（4）为保证系统正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。投标人应据此制定系统详细的技术支持与服务方案，包括服务内容、服务方式、服务响应时间、应急措施及组织结构等。

（5）投标人须做出无推诿承诺。即投标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，立即派工程师到场，使系统尽快恢复正常。

（6）在质量保证期结束前，须由中标单位工程师和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标单位负责修改。在修改之后，中标单位应将缺陷原因、修改内容、完成修改及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。

（7）中标人应提供电话免费咨询服务。

（8）中标单位应确保本系统中所使用到的第三方软件应具备正版授权。本系统开发完成后，本系统的版权归采购人所有。

- ★六、商务要求表

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 本项目需在2022年12月底前完成项目的建设实施、试运行、应用培训和竣工验收工作。 |
| 付款条件 | 合同签订之日起10个工作日内采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款，项目通过初验后10个工作日内采购人向中标人支付合同总价的50%，项目通过终验后20个工作日内支付合同总价的20%。 |
| 履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的5%，在合同签订后5个工作日内递交给采购人。 履约保证金递交形式：供应商应当以银行保函、银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）等非现金形式提交。 履约保证金在中标人完成合同全部服务履约后（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，采购人有权从履约保证金中得到补偿）无质量问题的一次性无息退还。 |

第六部分  拟签订的合同文本

（本合同仅供参考，最终合同以采购人与中标人签订的合同为准）

项目名称：                                        项目编号：

甲方：宁波市应急管理局（以下简称甲方）

乙方：                     （以下简称乙方）

甲乙双方根据宁波市危化品全链条安全风险智控项目（一期）软件开发及信息资源建设项目（项目编号：ZGZB2022-006）的招标结果，确定乙方为本项目中标人。按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

一、服务内容：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________________元（￥_______元）人民币。

注：上述合同金额是履行合同的最终价格，包含系统开发、人工、安装、系统运行、税金、保险、验收、技术培训、售后服务、提交相应技术资料、返工、税费及合理利润、中标服务费等与本项目有关的一切费用。

三、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限及售后服务的承诺

3.1乙方应按招标文件规定的技术要求、质量标准向甲方提供服务。

3.2乙方应保证所提供的服务任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

3.3乙方没有甲方事先书面同意，不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、产权担保

4.1乙方保证所交付的成果和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

5.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

5.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

六、款项支付：

6.1合同签订之日起10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款，项目通过初验后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的50%，项目通过终验后20个工作日内支付合同总价的20%。

6.2履约保证金金额：

履约保证金金额：合同金额的5%，在合同签订后5个工作日内递交给甲方。

履约保证金递交形式：乙方应当以银行保函、银行汇票（电汇）、支票（仅限于使用宁波大市区范围内的银行开具的支票）等非现金形式提交。

履约保证金在乙方完成合同全部服务履约后（但如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿）无质量问题的一次性无息退还。

七、税费

7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、质量保证及售后服务

8.1乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

8.2质保期为    年，时间自项目整体验收合格之日起计算。

九、验收与异议

9.1甲方需指定专人接收合同标的系统软件，甲方授权此收货人的签收或书面拒收意见等行为为甲方行为并负责。

9.2验收：

项目的验收包括试运行和终验：

（1）试运行

软件开发实施部署完成并经测试通过后，系统进入试运行，试运行时间为3个月。

（2）终验

系统通过试运行后，乙方向甲方提出终验申请，甲方组织相关单位进行系统的终验。系统终验通过，进入正式运行阶段。系统终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备、资料；试运行时性能满足合同要求；测试和试运行时出现的问题已被解决。

9.3其他：

- 甲方因使用、维护、管理不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

- 上述拒收或异议属于乙方责任的，由乙方在  7  个工作日内负责进行调试或修改。

十、违约责任

1、甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十一、相关保密条款

11.1未经对方许可，任何一方不得将本协议内容向协议外第三方或公众透露，保密责任的有效期和协议履行期相同。

11.2各方应对本协议所获得的对方商业秘密将予以保密，未经商业秘密所有人书面同意，任何时候不得向任何第三方透露。

十二、软件著作权

12.1本合同所确定的软件著作权归甲方所有。

12.2双方应共同保证本应用软件的合法权益，主动保护软件不被非法拷贝、盗用，否则由违约方负责因此引起的一切经济、法律责任。

十三、不可抗力

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

13.3不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.4不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决合同纠纷方式

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

15.2投标文件及投标承诺、招标文件作为合同附件。

15.3合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议并交政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

15.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

14.5本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日               签字日期：      年  月  日

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

账    号：                               账    号：

第七部分   格式与表格

1、所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件/电子备份文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

开标时启封

年  月  日

2、封面格式：（可选用）

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/报价文件/技术商务文件

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）

年  月  日

## 格式一 投标函

# 投标函

致：中冠工程管理咨询有限公司

（投标人全称）授权（全权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜。在此：

1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部投标文件资料。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）我们已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

（2）本投标自开标之日起     天内有效。

（3）保证遵守采购文件有关条款规定。

（4）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照采购文件的规定支付招标代理服务费。

（5）承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

3、与本项目有关的澄清、补充文件请发送至：

电子邮箱：                   传真号码：

4、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：           电话：           传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

附：招标服务费支付承诺书

招标服务费支付承诺书

致：中冠工程管理咨询有限公司

我公司已认真阅读了                       项目招标文件并在此承诺：

如在本项目中标，我公司将在结果公示发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付招标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目招标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我公司承担。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

中冠工程管理咨询有限公司招标服务费收取账号信息：

开户银行：温州银行股份有限公司宁波分行营业部

户名：中冠工程管理咨询有限公司

账号：902000120190005234

## 格式二 开标一览表

# 开标一览表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 采购内容 | 服务期限 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 大写： 元整 小写： 元 |
| 投标声明 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式三 分项报价表

# 分项报价表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。“合计”与开标一览表中“投标报价（元）”保持一致。投标人可自行拓展表格。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

格式四 资格条件审查表

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件： | □通过 □不通过 | / |
|  | 1.关于资格的承诺函（格式见附件） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 2.有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。 （投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。） |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标（提供《关于资格的承诺函》）。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页-（ ）页 |

## 格式五  关于资格的承诺函

- 关于资格的承诺函

致：中冠工程管理咨询有限公司

关于                       项目（项目编号：　　　），我方愿意参加投标，并声明：

1、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定资格条件：

具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

3、我方不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我我方承担。

特此声明！

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

- 日期：

## 格式六 符合性自查表

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人按招标文件要求签署、签章 | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3、投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 5、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 6、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； | □通过 □不通过 | / |
|  | 7、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 10、报价未超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的 | □通过 □不通过 | / |
|  | 11、采用招标文件要求的报价形式报价的 | □通过 □不通过 | / |
|  | 12、投标报价不具有选择性的 | □通过 □不通过 | / |

- 备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

## 格式七   项目人员配备表

# 项目人员配备表

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职称或技术等级 | 承担过的类似项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |
| 合计：_ __人 |  |  |  |  |

注：附相关证明文件

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

- 格式八   技术条款偏离表

# 技术条款偏离表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 《采购文件》技术条款要求 | 《投标文件》技术条款响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

备注：1、列明采购文件的技术要求与投标文件对应响应，并说明偏离状况（正偏离或负偏离）；2、无偏离应在本表“说明”处醒目地注明“无条款偏离”的字样。3、本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟（增减）表格。4、投标人应在投标文件中对《第五部分 采购内容及要求》中的技术条款作一对一应答，应答必须有具体内容，不得仅以“符合”、“满足”等词语作简单回答。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

# 商务条款偏离表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 《采购文件》商务条款要求 | 《投标文件》商务条款响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式： |  |  |
| 2 | 服务期限： |  |  |
| 3 | 履约保证金： |  |  |
| 4 | 投标有效期： |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

备注：1、列明采购文件的商务要求与投标文件对应响应，并说明偏离状况（正偏离或负偏离）；2、无偏离应在本表“说明”处醒目地注明“无条款偏离”的字样。3、本表格供参考，投标人可根据项目实际情况自拟（增减）表格。4、投标人应在投标文件中商务条款作一对一应答，应答必须有具体内容，不得仅以“符合”、“满足”等词语作简单回答。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式九 类似项目业绩表

# 类似项目业绩表

项目编号：                         项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

附合同复印件加盖公章

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式十 拟派项目负责人情况表

# 拟派项目负责人情况表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |  |  |
| 学 历 |  |  |  |  |  |
| 相关专业资格证书 |  |  |  |  |  |
| 其它资格情况 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |
| 以往负责经验 |  |  |  |  |  |
| 获得的奖励/处罚 |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式十一 法定代表人授权书

# 法定代表人授权书

致：中冠工程管理咨询有限公司

（投标人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（被授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵采购代理机构组织的   （项目编号）（项目名称）                      项目的招标投标活动，全权代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于    年    月   日签字（或盖章）生效，特此声明。

（后附被授权人身份证正反面复印件）

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

附：

被授权人姓名（印刷体）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

详细通讯地址：

传真：

电话：

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证正反面复印件）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

## 格式十二 中小企业声明函（选用）

# 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：软件和信息技术服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业：软件和信息技术服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式十三 残疾人福利性单位声明函（选用）

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：

1、如供应商为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

（六）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 附件  投标成本测算清单（参考）

# 投标成本测算清单（参考）

- 投标人提供自己制造的产品：应按单个产品提供原材料及零配件的数量、购入单价、购入供应商，加工制造所需的工时、人工费，以及汇总合计价格。原材料及零配件已购入的应当提供购入发票复印件，拟购入的应在交货时向采购人提供进货发票复印件（原件备查）。

- 投标人提供其他供应商制造的产品：应提供购入价格和供应商清单。购入供应商是中间商的，须提供直至产品原厂商的全部销售渠道证明材料。已购入货物的应提供进货发票复印件，拟购入货物的应在交货时向采购人提供进货发票复印件（原件备查）。

- 投标人涉及的人工服务费用：应提供参与项目员工的名单、工作量、年度收入及费用清单（包括但不限于应发月工资奖金、投标人单位应缴纳的社保费及公积金，年度加班费及奖金等明细清单及合计），并提供上述员工最近社保缴纳清单。

## 附件 技术商务分自评表

# 技术商务分自评表

| 评分项及分值 |  |  |  | 自评分 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术商务分90分 | 商务部分（7分） | 1、投标人与本项目类似的业绩情况（3分） | （1）投标人自2018年12月1日以来（以合同签订时间为准）独立承担过应急管理、应急指挥、数据治理相关项目案例，每提供1个项目业绩得1分，最高得3分。 注：投标文件中提供合同复印件加盖单位公章。 |  |  |
|  |  | 2、企业实力（4分） | （2）投标人具有ISO9001质量管理体系证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、信息技术服务标准ITSS运行维护证书，每提供1个证书的得1分，符合要求的得4分。注：投标文件中提供效期内的证书复印件加盖单位公章。 |  |  |
|  | 技术部分（83分） | 1、投标人对现状、项目采购需求的理解情况和阐述（10分） | 包括全市数改背景下本项目系统定位和系统架构的理解（2分），对全市危化品全链条安全风险智控4个子场景业务现状和需求的理解（2分），对相关系统建设（如市应急管理综合应用平台）的技术架构、系统架构、建设现状和技术标准的理解（2分），对业务协同和需对接系统的理解（2分），对项目数据资源现状、需求的理解（2分）等进行综合评议。 |  |  |
|  |  | 2、设计方案（37分） | 1、包括总体设计方案的科学性、先进性、可靠性、成熟性、经济性、合理性和扩展性，设计方案的功能实现以及方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度（10分）； 2、设计方案的系统架构、设计及实现思路是否充分结合全市数字化改革、省市系统建设边界清晰等要求（5分）； 3、投标人能否较为全面地体现如何基于市应急管理综合应用平台、浙江省危险化学品安全生产风险监测预警系统进行升级迭代和实施部署，以及与以上系统的用户体系对接、功能整合、数据共享等的方案是否具有合理性、针对性等进行综合评议（6分）； 4、设计方案中的危化品全链条安全风险智控的整体V字拆解以及对危化品道路运输安全风险智控应用、危化品重大危险源监测预警应用、洗消一件事应用、人员管控应用等4个子场景的V字拆解是否科学、合理、准确、落地性强（6分）； 5、投标人对危化品全链条安全风险智控的关键业务环节流程设计的先进性、合理性、科学性、可扩展性等进行评议（2分）； 6、投标人对危化品全链条生产环节、储存环节、运输环节、使用环节、废弃处置环节中的企业履责主体能力、属地（园区）监管能力、行业部门监管能力等评价指数计算模型的设计是否完整、准确、切实可行（3分）； 7、设计方案是否全面、科学、合理地体现了本项目如何落实网络安全等级保护三同步要求（2分）。 8、开发过程是否按照主流的软件开发方法，依托省一体化智能化公共数据平台和市智能公共数据平台，采用组件化方式进行开发；应从软件开发实施过程描述的完整性、清晰性、可控以及软件工程标准符合性等方面进行评审（3分）。 |  |  |
|  |  | 3、实施方案的完整性和合理性（11分） | 1、实施方案的完整性和合理性，投标人项目组织实施方案的完整、合理、规范和可操作，包括软件设计开发、试运行、测试、调优、应用开发培训、系统管理培训、系统运行维护培训等内容，以及组织机构、实施场所、管理和协调方法，是否有明确的质量保证目标，质量保证措施和体系是否合理先进并具有详细的实施内容等进行综合评议。（6分） 2、对项目任务分解计划安排的合理性，包括项目进度计划表、项目进度保障措施、项目管理计划、关键步骤的思路和要点等进行综合评议。（5分） |  |  |
|  |  | 8、服务方案（10分） | 1、售后服务方案（2分）：根据投标人提供的售后服务方案、售后服务承诺的可行性、完整性（包括保修年限，保修部件范围，保修、服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施等）进行评审。 |  |  |
|  |  |  | 2、本地服务支持（2分）：根据本地服务设施和本地服务人员的数量、经验、资质等本地化服务能力进行综合评价。 |  |  |
|  |  |  | 3、项目组成员（6分）：项目负责人具备信息化相关专业高级工程师或PMP证书或CCSK证书的得1分，同时具有以上证书的得2分；其他项目组成员具有ITIL证书、信息系统项目管理师、网络安全工程师（或CISP证书）、通信工程师的，每提供一类证书的得1分，共4分（若1人同时具有多类证书，只计算其中一类）。 注：项目负责人和项目组成员须提供近3个月投标人为其缴纳的社保证明和有效资格证书复印件并加盖单位公章，未提供或资料提供不全的不得分。 |  |  |
|  |  | 9、现场演示（15分） | 1、讲标的关键点和针对性（5分）：评委根据讲标时对项目重点、难点、关键点的掌握情况进行评审。 2、现场演示和答辩情况（10分）：投标人结合对招标文件的理解，使用演示系统对项目中的主要功能进行演示，针对演示答疑情况酌情打分，不演示或者使用PPT、WORD等其他方式演示的最高得分不超过3分。 ①危化品道路运输安全风险智控应用是否根据采购人要求提供登记信息自助更新、省内监测、危化品倒罐管控、停车管控升级、危化品运单管控、危化品管道运输管控等功能模块演示，根据完整性、实用性、合理性等进行综合评分，较好得满足要求的得2分，基本满足要求的得1分，未提供演示或演示内容有较大缺失的得0分。 ②危化品重大危险源监测预警应用是否根据采购人要求提供重大危险源登记动态监测、巡查管控、包保责任制落实管控、重大危险源分析等功能模块演示，根据完整性、实用性、合理性等进行综合评分，较好得满足要求的得2分，基本满足要求的得1分，未提供演示或演示内容有较大缺失的得0分。 ③洗消一件事应用是否根据采购人要求提供槽罐洗消监测、充装洗消查验、特检机构核验、罐体报废核验、洗消企业服务、物流企业服务等功能模块演示，根据完整性、实用性、合理性等进行综合评分，较好得满足要求的得2分，基本满足要求的得1分，未提供演示或演示内容有较大缺失的得0分。 ④人员管控应用是否根据采购人要求提供人员资质动态监测、动态行为管理等功能模块演示，根据完整性、实用性、合理性等进行综合评分，较好得满足要求的得2分，基本满足要求的得1分，未提供演示或演示内容有较大缺失的得0分。 ⑤多场景综合应用是否根据采购人要求提供危化品全链条态势分析、危化品全链条五大环节指数专题应用、感知设备管理以及视频监控调阅服务等功能模块演示，根据完整性、实用性、合理性等进行综合评分，较好得满足要求的得2分，基本满足要求的得1分，未提供演示或演示内容有较大缺失的得0分。 |  |  |

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |