目	录

第一章  招标公告	2

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	30

第四章  评标办法及评分标准	42

第五章 合同主要条款	60

第六章　投标文件格式	103

第一章  招标公告

项目概况

宁波市鄞州公园、文化广场保洁与保安等综合服务项目招标项目的潜在投标人应在在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的供应商投标将被拒绝。如未注册，应登陆浙江政府采购网（https：//www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册。获取（下载）招标文件，并于2023年 12月25日14：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：NSCG[2023]307

项目名称：宁波市鄞州公园、文化广场保洁与保安等综合服务项目

预算金额（元）：13228483

最高限价（元）：7426723，5801760

采购需求：

标项一

标项名称：宁波市鄞州公园、文化广场保洁与保安等综合服务项目（标项一）

数量：1

预算金额（元）：7426723

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波市鄞州公园二期、善园、李惠利故居周边绿地等综合服务（详见第二章 招标需求）

备注：1、本标项一年最高限价为7426723元（其中暂列金额600000元）。2、（适用所有标项）标项划分：2个。投标人可就其中1个标项参加投标或同时参加几个标项的投标，但1个投标人仅能中标1个标项。

标项二

标项名称：宁波市鄞州公园、文化广场保洁与保安等综合服务项目（标项二）

数量：1

预算金额（元）：5801760

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宁波市鄞州公园一期、文化广场保洁与保安等综合服务（详见第二章 招标需求）

备注：1、本标项一年最高限价为5801760元（其中暂列金额400000元）。2、（适用所有标项）标项划分：2个。投标人可就其中1个标项参加投标或同时参加几个标项的投标，但1个投标人仅能中标1个标项。

合同履约期限：标项一，标项二：三年，合同一年一签。采购人根据中标人在上一年度合同履约、考核情况等决定是否续签。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2023年12月05日至2023年12月12日 ，每天上午00：00至12：00 ，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的供应商投标将被拒绝。如未注册，应登陆浙江政府采购网（https：//www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册。

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），附件里的采购文件仅供阅览使用，点击政采云“获取采购文件”为依法获取采购文件的方式，没有点击“获取采购文件”的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年12月25日14：00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。供应商应于上述时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

开标时间：2023年12月25日14：00

开标地点（网址）：宁波市鄞州区公共资源交易中心（鄞州区蕙江路567号，鄞州区妇儿医院对面，鄞州区行政服务中心5楼，具体开标厅号见大厅大屏幕）开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。

2.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

2.4参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

2.5投标与开标注意事项

2.5.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.5.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.5.3投标文件制作：

2.5.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.5.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

2.5.3.3以U盘等存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

2.6本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.7供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.8供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘等存储的电子备份投标文件密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供以U盘等存储的备份电子备份投标文件的，投标无效。

2.9采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。

2.10本公告发布媒体：浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易电子服务系统（鄞州区）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：宁波市鄞州区园林绿化中心

地    址：宁波市鄞州区钟公庙路285号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0574-89583594

质疑联系人：朱老师

质疑联系方式：0574-89583564

2.采购代理机构信息

名称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂日湖中心1号楼15楼

传真：0574-87197845

项目联系人（询问）：钟越珉、徐凯淳

项目联系方式（询问）：0574－87384499

质疑联系人：李娜

质疑联系方式：0574－87384499

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市鄞州区政府采购管理办公室

地    址：/

传    真：/

联系人：郑老师

监督投诉电话：0574-89295894

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

（适用于所有标项）

一、基本情况

标项一：

1、鄞州公园二期：东至宁南南路、南至日丽西路、西至滨江南路、北至首南西路，占地约46.1 万平方米，其中水域面积约为16万平方米，绿地面积约21.2万平方米，园路铺装面积约9万平方米。

2、善园：坐落于宁波广德湖南路与泰康西路交叉口，总占地面积约1.6万平方米。

3、李惠利故居周边绿地：总面积约70000平方米。

标项二：

1、鄞州公园一期：东至天童南路、南至日丽中路、西至宁南南路、北至首南中路，共25.6万平方米，其中水域面积约5.8万平方米，绿地面积约15.6万平方米，园路铺装面积约4.2万平方米。

2、文化广场：东至文化艺术中心西侧无名路（路与绿地交界线），南至首南中路、西至博物馆东侧无名路（路与绿地交界线）、北至惠风中路边界，地面面积5.3万平方米，地下停车场面积1.7万平方米。

注：上述所列服务面积为近似数量，与实际准确数量可能会有出入，具体以采购人交付的实际情况为准，各投标人在投标报价时应予以充分考虑，投标人如有需要自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、保安保洁范围、周边情况及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或养护费用申请将不予受理。

二、商务要求

| ▲服务范围 | 标项一： （1）鄞州公园二期、善园、李惠利故居周边绿地的安保管理、保洁服务、设施的日常巡查维护及零星维修等工作； （2）鄞州公园二期北广场“席地而坐 ”精细化保洁（人工+机械）。 标项二： （1）鄞州公园一期和文化广场的安保管理、保洁服务、设施的日常巡查维护及零星维修等工作； （2）鄞州公园一期北广场及文化广场“席地而坐 ”精细化保洁（人工+机械）。 注：本项目服务范围不包括内河水域的保洁及养护、公园内经营项目涉及的建 筑物的保洁、公厕保洁、公园内绿化养护、收费停车场管理等，上述范围具体以采购人实际需求为准。 |
| --- | --- |
| ▲标项一、标项二服务内容 | 1、安保管理：包括但不限于巡逻、秩序管理、安全管理、治安管理（含监控 系统）等； 2、保洁管理：绿地内的白色垃圾、桥梁、园路广场、景观设施、市政设施、 城市家具、标识标牌等的日常保洁、文化广场“席地而坐 ”精细化保洁、垃圾 分类、垃圾清运及处置； 3、公园和广场设施日常巡检、零星维修，其中零星维修工程以业主方签证的 任务单为准； 4、采购人布置的临时性、突击性任务； 台风、雨雪等恶劣天气应急管理和重 大节日及活动的节日气氛营造；在规定时限内完成市、区上级部门布置的任务， 配合做好各类群众性活动； 5、档案管理及其他：档案管理制度健全，分类合理，装订整齐，存放得当，查阅方便；各类原始台帐、记录、报表齐全，准确，能按要求及时上报。 |
| ▲标项一、标项二合同履行期限 | 三年，合同一年一签。采购人根据中标人在上一年度合同履约、考核情况等决定是否续签。 |
| 标项一、标项二考核内容及验收 | 1、考核验收：鄞州区综合行政执法局园林绿化中心考核小组每月对综合服务管理服务质量进行考核验收。 2、考核内容：由保洁管理、设备设施维护保养管理、保安管理三大考核指标组成（满分100分），详见附件1《综合服务管理考核扣分细则》、附件2《直接扣款项及违约责任》、附件4《月度综合评定养护经费核拨单（物业）》、附件5《专项考核及重点督查问题抄告单》。 |
| ▲标项一、标项二付款方式 | 服务经费付款办法：1年度的服务经费按月度考核结果分12次核拨，根据考评结果按月进行核拨，每月考核后，由采购人在次月核拨给中标人，考评结果与每月服务经费拨付额挂钩： 标项一：每月应支付的费用＝（一年合同总价-暂列金额）/12－考核扣除费用 标项二：每月应支付的费用＝（一年合同总价-暂列金额）/12－考核扣除费用 （1）综合考核分在95分以上（包括95分）的为优秀，拨付全额月服务经费（1年服务经费/12）； （2）综合考核分在85（含）~95分的为良好，以95分为基准每扣1分扣除月服务经费（1年服务经费/12）的3%； （3）综合考核分在85分以下的为不合格，核拨全额月服务经费（1年服务经费/12）的60%。如连续两个月或累计三个月份考核不合格，采购人有权单方解除合同，由此产生的后果由该承包单位自行承担，且该承包单位不得参与该项目下一轮的招投标活动。 （4）其他 ①考核结果引起的扣罚（包括直接扣款情形）直接在当月应当核拨的服务经费中扣减； ②其他详见“附件1 《综合服务管理考核扣分细则》、附件2《直接扣款项及违约责任》、附件4《月度综合评定养护经费核拨单（物业）》、附件5《专项考核及重点督查问题抄告单》”及合同条款约定。 ③暂列金额仅用于支付服务期内零星维修工程费用。 |
| 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 标项一、标项二服务响应 | 接到采购人通知后10分钟内响应，30分钟内到达指定地点。（招标文件明确的其他情况除外） |
| ▲标项一、标项二保安、保洁人员到位率 | 采购人有权采取定位、定点打卡等方式对中标人配置的本项目保安、保洁服务人员进行考核。中标人须自行为所有保安、保洁服务人员配备定位设备，在岗时所有保安、保洁服务人员必须佩带定位设备，并按照采购人要求不定时上传行动轨迹，采购人有权进行抽查，如采购人发现中标人的服务人员未到位，或定位情况不真实、或无法反应人员到位情况的，扣罚1000元/人次。 |

三、标项一、标项二人员配备基本要求

▲1、标项一、标项二所有人员年龄必须符合国家法定工作年龄，保安人员年龄在50周岁及以下的须配备达到100%，且中标人应在实际提供服务的保安人员中配备不少于15%的退伍军人（退伍军人具体配备人数按照保安人员数量乘以配备比例且向上取整）。因工作量增减或管理要求增减导致的人员增减、管理时间增减，以采购人签证认可的联系单为准，费用结算依据参考人员的中标单价，产生的费用计入发生期间所对应的月份中；但如新增部分的费用超过本项目合同总价10%的，则另按相关程序与规定执行。

2、投标人需根据采购要求配备相关人员及设施设备等，并列出每个区域的人员配备明细。投标人需承诺中标通知书发出后30天内须按采购文件及投标承诺的要求配置各类人员，并持有对应岗位要求的上岗证，须包含保安员资格证或保安员上岗证、建（构）筑物消防员证、救生员或救护证、低压电工证书、高压电工作业证，否则取消中标资格，本项目重新组织招标。

▲3、标项一工程人员岗配备两名具有安全员证书（该证书须为由住建部门颁发的专职安全生产管理人员证书或由应急管理部门颁发的安全生产培训合格证等相应证书）的工程技术人员作为专职安全员；标项二工程人员岗配备一名具有安全员证书（该证书须为由住建部门颁发的专职安全生产管理人员证书或由应急管理部门颁发的安全生产培训合格证）的工程技术人员作为专职安全员。标项一、标项二各投标人在投标文件中提供安全员证书复印件加盖公章和投标人为此人员缴纳的近开标日3个月的有效社保证明复印件加盖公章。工程技术人员岗职责：包含但不限于负责本项目服务范围内日常巡查、工程维修、日常安全生产等工作。

4、本项目须配备应急队伍一支，应急队伍组成要求如下：本项目各标项中标人至少提供总保安服务人数的30%（向上取整）、提供的总保洁服务人数的20%（向上取整）、1名项目经理、1名工程技术人员（即标项一提供不少于27人的应急队伍、标项二提供不少于20人的应急队伍）。

5、中标人须加强安全排查、教育培训及演练，具体如下：

（1）专职安全员职责：

① 排查所管理范围内的消防设施、设备，配置是否符合相关规范要求；

②排查用电设备、设施及其用电管理是否符合安全用电要求；

③排查现场管理是否到位，定置定位有否落实，作业、非作业人员通道是否畅通；

④排查安全疏散指示、警示标志，是否准确齐全；

⑤完成其它采购人交办的安全生产专项工作。

（2）中标人须落实安全生产责任制和安全生产规章制度，由专职安全员不定时进行安全检查和隐患排查治理，对所有服务人员进行安全生产教育、作业现场安全、特种设备安全培训，由应急队伍和其他人员不定时进行应急管理及演练。

（3）根据当前安全生产形势、上级指示精神及季节性、节假日特点、举报投诉以及各类专项安全检查等要求，中标人每季度组织开展临时性安全检查活动。

（4）配合采购人及上级主管部门进行安全生产检查工作。

6、其他要求：

（1）合同履行期间，项目经理不得兼任两个及以上服务标项（包括其它市、区保安与保洁等综合服务管理项目）。

（2）中标人针对项目经理需设立巡更刷脸打卡制度，用于检查项目经理日常管理工作情况。

（3）中标人必须承诺在每月考核中至少一次派出其单位的分管领导同时参与考核。

（4）为应对突发事件或重大迎检、应急保障等，中标人每年必须组织两次以上具有规模性的应急演练。

（5）中标人每年应当组织两次以上保安、保洁、工程、管理人员的学习培训，并邀请相关专家进行现场讲解。

7.本项目合同履行的前3个月为项目试运行期，试运行阶段正式投入的一线作业人员数量比例必须占到中标人所承诺的拟投入一线作业人员数量的80%及以上且具备对应岗位要求的上岗证，2个月后要求中标人所承诺的拟投入一线作业人员数量到位率达到100%。在试运行期间的人员配置允许其与与投标时有不大于10%的数量调整；试运行期结束后，在保证综合管理正常运作的基础上，采购人与中标人双方根据项目试运行情况共同核定人员基准数量并将人员名单报采购人备案，核定后的人员配置供应商不得随意变更，如有变更需报采购人确认同意。

8.保洁、保安人员到位率：采购人有权采取定位、定点打卡等方式对中标人配置的本项目保安、保洁服务人员进行考核。中标人须自行为所有保安、保洁服务人员配备定位设备，在岗时所有保安、保洁服务人员必须佩带定位设备，并按照采购人要求不定时上传行动轨迹，采购人有权进行抽查。

四、具体采购要求

（一）岗位设置要求及作业时间

标项一：

| 服务区域 | 岗位类型 | 具体岗位 | 岗位工时 | 岗位职责 | ▲岗位数量 （岗） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄞州公园 二期 | 保安岗 | 岗亭值守岗 | 24 小时管理制 | 白天主要负责公园二期主要进出口的秩序维护、保安工作。夜晚负责岗亭值守，并同时公园动态巡查 | ≥7 | 1、有7个岗亭，另有香度桥南北、儿童乐园2个定点岗； 2、须设置监控岗，确保监控系统的正常使用和安全运作，并记录运行情况，对于可疑事件和安全隐患事件及时上报。 |
|  |  | 香度桥南北定点岗 | 6:00-22:00， 每天 16 小时 | 负责公园二期内香度桥南北的秩序维护、保安工作；夜间负责定点值守及巡查工作。 | ≥1 |  |
|  |  | 儿童乐园定点岗 | 6:00-22:00， 每天 16 小时 | 负责儿童公园的秩序维护保安工作；夜间负责定点值守及巡查工作。 | ≥1 |  |
|  |  | 公园动态巡查岗 | 24 小时管理制 | 负责公园二期广场、道路、栈道、亲水平台、环岛、桥梁等区域的动态巡查和消防检查等工作，尤其加强游人密集、安全隐患较大的重点区域保障。 | ≥2 |  |
|  |  | 公园监控岗 | 24 小时管理制 | 负责公园二期辖区内的电视监控和消防监控工作，确保监控系统的正常使用和安全运作，并记录运行情况，对于可疑事件和安全隐患事件及时上报。 | ≥1 | / |
|  | 保洁岗 | 公园动态保洁岗 | 6:00-22:00， 每天 16 小时 | 负责公园二期的道路、广场、绿地、栈道、桥梁、亲水平台等公园陆地室外的动态保洁 | ≥14 | / |
| 善园 | 保安岗 | 善园动态巡查岗 | 6:00-20:00， 每天 14 小时 | 负责善园区域的动态巡查等工作，尤其加强游人密集、安全隐患较大的重点区域保障。 | ≥2 | / |
|  | 保洁岗 | 善园动态保洁岗 | 6:00-20:00， 每天 14 小时 | 负责善园的道路、绿地、桥梁等区域的动态保洁 | ≥2 | / |
| 李惠利故居周边绿地 | 保安岗 | 李惠利动态巡查岗 | 6:00-20:00， 每天 14 小时 | 负责李惠利故居周边区域的动态巡查等工作，尤其加强游人密集、安全隐患较大的重点区域保障。 | ≥2 | / |
|  | 保洁岗 | 李惠利动态保洁岗 | 6:00-20:00， 每天 14 小时 | 负责李惠利故居周边的道路、绿地等区域的动态保洁 | ≥2 | / |
| 鄞州公园二期、善园、李惠利故居周边绿地 | 其他人员 | 项目经理、经理助理、 工程技术岗 | 其中： 项目经理、经理助理工作时间：为8小时, 法定节假日值班。紧急情况下根据采购人通知到岗到位。 工程技术岗服务人员工作时间：为8小时, 法定节假日值班。紧急情况下根据采购人通知到岗到位，接到采购人通知后30分钟内响应，1小时内到达指定地点。 | 负责服务区域的管理及技术服务工作 | ≥5 | 其中： （1）项目经理要求：▲1、要求具有相关保洁、安保管理工作资历不得少于3年。投标人在商务技术文件中提供相关证明，如业主单位确认说明或项目经理劳动合同等加盖公章； 2、有较强的沟通能力，普通话标准，语言表达能力好。主要负责公园保安、保洁、检修等日常工作的组织、协调及智慧城管的组织与上报相关工作和景区讲解。 （2）经理助理要求：主要负责协助项目经理开展工作及财务报表等开支的上报，接待及相关内勤工作。 （3）工程技术岗要求： 1、包含巡查应急处理和负责日常安全生产工作，每周提供一次设施情况报告。 2、主要职责： 负责公园的各种设施设备的检查维修管理工作。须有一人持有高压电工作业证或高压证。 |
| 合计（最低岗位配备数量）: |  |  |  |  | ≥39 | / |

标项二：

| 服务区域 | 岗位类型 | 具体岗位 | 岗位工时 | 岗位职责 | ▲岗位数量（岗） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄞州公园 一期 | 保安岗 | 公园岗亭值守尚 | 24 小时管理制 | 负责鄞州公园一期4个主要进出口的秩序维护及安保工作。 | ≥4 | 公园有东、西、南、北4个主要出入口，各1个岗亭。 |
|  |  | 公园动态巡查岗 | 24 小时管理制 | 负责鄞州公园一期的动态巡查，以及公园内主要道路、广场、亲水平台等游人密集、安全隐患较大的重点区域的安全工作 | ≥2 | 公园动态巡查岗巡查范围包括鄞州公园一期和文化广场。每日22：00以后须在巡查鄞州公园一期的基础上巡查文化广场。 |
|  | 保洁岗 | 公园保洁岗 | 6:00-22:00，每天 16 小时 | 负责鄞州公园一期的道路、广场、绿地、栈道、桥梁、亲水平台等区域的动态保洁工作 | ≥9 | / |
| 文化广场 | 保安岗 | 文化广场动态巡查岗 | 6:00-22:00，每天 16 小时 | 负责文化广场的秩序维护和安保工作 | ≥2 | 每日22：00以后由鄞州公园一期的公园动态巡查岗进行巡查 |
|  | 保洁岗 | 文化广场保洁岗 | 6:00-22:00， 每天 16 小时 | 负责文化广场地面的动态保洁工作。 | ≥4 | / |
| 鄞州公园一期、文化广场 | 其他人员 | 项目经理、经理助理、工程技术岗 | 其中： 项目经理、经理助理工作时间：为8小时, 法定节假日值班。紧急情况下根据采购人通知到岗到位。 工程技术岗服务人员工作时间：为8小时, 法定节假日值班。紧急情况下根据采购人通知到岗到位，接到采购人通知后30分钟内响应，1小时内到达指定地点。 | 负责服务区域的管理及技术服务工作 | ≥4 | 其中： （1）项目经理要求： ▲1、要求具有相关保洁、安保管理工作资历不得少于3年。投标人在商务技术文件中提供相关证明，如业主单位确认说明或项目经理劳动合同等加盖公章； 2、有较强的沟通能力，普通话标准，语言表达能力好。主要负责公园保安、保洁、检修等日常工作的组织、协调及智慧城管的组织与上报相关工作和景区讲解。 （2）经理助理要求：主要负责协助项目经理开展工作及财务报表等开支的上报，接待及相关内勤工作。 （3）工程技术岗要求： 1、包含巡查应急处理和负责日常安全生产工作，每周提供一次设施情况报告。 2、主要职责： 负责公园的各种设施设备的检查维修管理工作。须有一人持有高压电工作业证或高压证。 |
| 合计（最低岗位配备数量）: |  |  |  |  | ≥25 | / |

注：具体排班及在岗时间安排由各供应商自行安排，但须满足采购文件关于保洁保安部分的具体要求，中标后报采购人审核通过后实施。

（二）标项一、标项二服务范围及岗位职责

1.保洁工作：保洁作业服务范围包括在公园绿地园路广场开放时间内不间断流动保洁，清理垃圾杂物，确保卫生环境整洁（园林绿化新修剪的绿化废弃物除外）；定期开展公共环境的消杀工作，确保安全健康的游玩环境。

2.保安工作：保安作业服务范围包括公园绿地园路广场内的门卫值班、治安巡逻、设备巡检、消防管理、公园秩序维持和交通管理、应急处理、各类公园绿地园路广场内的审批占用施工及其它工程等，以保持日常秩序井然有条，保障入园市民人身与财产安全。

3.维修工作：主要负责对公园绿地园路广场内公共部分的设施设备进行日常维修养护，延长使用寿命，做好日常检查，及时上报维修方案，及时修复、排除安全隐患，保证各类设施设备常年运行良好，同时监管项目的安全生产过程。

4.管理工作：做好与业主的配合、协调工作；承担综合管理总负责，保安、工程、保洁等各项内部考核管理、协调工作，负责项目运行过程中的管理、监督，处理并跟进游客投诉工作，各类活动接待、解说等工作。

5.采购人布置的临时性、突击性任务：台风、雨雪等恶劣天气应急管理和重大节日及活动的节日气氛营造；在规定时限内完成市、区上级部门布置的任务，配合做好各类群众性活动。

6.档案管理及其他：档案管理制度健全，分类合理，装订整齐，存放得当，查阅方便；各类原始台帐、记录、报表齐全，准确，能按要求及时上报。

7.中标人需按行业管理规范要求做好垃圾清除、收运及资源化相关处置工作。

8.文化广场、鄞州公园一期、二期北广场需根据席地而坐的标准进行保洁，费用均包含在合同金额中。

以上各岗位具体职责见下表：

综合管理岗位职责表

| 序号 | 岗位 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保洁岗 | （1）负责做好管理范围内的绿地、园路、广场、停车场、城市家具、景观小品、附属设施等的清洁卫生、垃圾收集、清运工作。 （2）保持园路、铺装保洁保持清洁，及时清理有色垃圾（瓶罐、瓜皮、果壳、纸屑等）及枯死枝、落叶；及时清除污迹、油迹；无积泥、无积水；及时疏通窨井眼堵塞，及时清理卫生死角。 （3）对绿地进行保洁，保持绿地内无垃圾（园林绿化新修剪的绿化废弃物除外）。 （4）对城市家具和设施保洁做到干净整洁、无积尘，无积泥、无蜘蛛网，保持垃圾桶、宣传牌等公共设施干净整洁，及时更换果壳箱垃圾袋，保证内部垃圾无外露、无隔夜垃圾。 （5）垃圾清运实行日产日清，运输无滴漏撒情况。对垃圾车辆每天擦洗，无污迹，车外无吊挂杂物，车辆无破损，需在保洁车辆上设置醒目警示标志。 （6）对垃圾车及保洁工具定点停放，维护公园良好环境。 （7）定期开展公共环境的消杀工作。 （8）其它未提及到的保洁作业范围内的工作。 |
| 2 | 保安岗 | （1）负责维护园内的秩序、消防、治安、安全、巡逻等各项安保工作， 确保园内无经营摊点、乱晾晒、聚众赌博以及毁坏设施等现象的相关日常保障。做好管理范围内的各类建（构）筑物（如房屋、雕像、桥梁、路面等）和附属设施（如路灯、园椅、垃圾箱、指路牌、电缆等） 的安保工作，不受人为破坏或偷盗。 （2）及时制止偷盗、破坏绿化及公共设施的行为。如垂钓、践踏草坪、摘花果、三乱（乱涂写、乱刻画、乱张贴）等不文明行为。 （3）根据公园管理办法，及时制止帐篷搭设、野餐烧烤、放烟花爆竹、游泳、洗涤等违反游园守则行为。 （4）及时、妥善处置管理范围内的治安事件及突发事件。 （5）车辆管理：做好车辆停放的引导和管理，做到定点停放，确保车辆停放整齐、道路畅通。经许可入园（广场）的机动车或非机动车行驶速度不得超过5公里/小时；严禁未经许可的机动车和非机动车在园区（广场）行驶，如有发现，应立即制止；公园管理人员车辆应在指定的停车地点有序停放。 （6）门岗管理：做好门岗执勤，岗亭内物品摆放整齐，不准堆放杂物，不准闲杂人员进入，不准作其他使用，随时保持室内外清洁。 （7）流动摊贩管理：未经许可，禁止外来人员在园内摆摊设点，或向游客兜售商品，及时制止、清理公园大门周围乱设摊、张贴非法广告的行为。 （8）负责节庆氛围及各类告示牌的布置工作（如温馨提示、警戒带、中国结、灯笼等），节庆氛围布置一年三次，分别为元旦、春节与国庆。 （9）其它未提及到的保安作业范围内的工作。 |
| 3 | 工程岗 | （1）负责做好各类设施日常巡查、养护、维修、运行和管理。工程人员需每天对园内市政设施、环卫设施、标志系统、照明系统、健身娱乐设施、景观小品、水上救护设施、无障碍设施和防灾避险设施等设施设备做好巡查工作，对设施、设备的完整性、功能性如实做好记录， 发现有破损、缺失情况，及时组织维修，避免因设施破损而引起的安全责任事故。 （2）做好公园高低配管理房的日常巡查、检修、保养、保洁工作， 制定高低配管理房工作制度，规范操作。 （3）定期运行、保养消防设施（每月一次），消防器材按规定配置摆放，定期检查灭火器，确保功能完好，消防通道畅通。 （4）负责编制公园内设施、设备等月度、年度维修养护计划，协助公园业主单位做好大中修方案。 （5）认真做好公园设施设备档案管理，及时做好设施量增减动态更新记录以及设施设备保养维修记录。 （6）负责监督安全生产工作，防止安全责任事故发生。 （7）其它未提及到的工程人员职责范围内的工作。 |
| 4 | 管理岗 | （1）接受游客各类投诉，做好投诉情况记录，做好相关的跟进工作。 （2）负责公园的日常巡查，保持物业卫生的质量、环境情况，发现问题及时知会有关部门跟进处理。 （3）负责所管物业的日常管理事务性工作。 （4）负责保安人员、保洁人员、工程人员等的统筹调度、考核管理。 （5）其它未提及到的管理人员职责范围内的工作。 |

（三）管理设备配置要求

1. 标项一、标项二保洁设施：制服、保洁工具车及配套工具（如簸箕、扫帚、拖把、告示牌、杂物篮、玻璃刮、喷壶、铲刀、毛巾、高压水枪、水泵等）、消毒水、“三害”药品等。

2. 标项一、标项二保安设备：工作服、警示锥、警戒隔离设施、应急消防器材、岗亭警示灯、保安用品（包括盾牌、手套、防暴棍、防刺衣、头盔、手电、钢叉、对讲机等）等。

3. 标项一、标项二需配备应急救援设备（急救药品、雨伞等）、警示、标识牌等。

▲4.机械车辆及设备配备：

标项一：采购人提供1辆四轮观光电瓶车，车辆运行及维护等发生的一切费用由中标人承担，但采购人的产权车辆仅限于服务本项目。

投标人须承诺中标通知书发出后30天内，至少投入保洁工具车7辆、高压冲洗车1辆、新能源落叶吹风机1台、1辆巡逻车、30个耳麦，鄞州公园二期北广场“席地而坐 ”精细化保洁作业车辆。

标项二：采购人提供1辆四轮观光电瓶车，车辆运行及维护等发生的一切费用由中标人承担，但采购人的产权车辆仅限于服务本项目。

投标人须承诺中标通知书发出后30天内，至少投入保洁工具车6辆、高压冲洗车1辆、新能源落叶吹风机1台、1辆巡逻车、30个耳麦，鄞州公园一期北广场及文化广场“席地而坐 ”精细化保洁作业车辆。

说明：如各标项中标人未在中标通知书发出后30天内按采购文件及投标承诺的要求配置机械车辆和设备的，采购人有权取消中标人的中标资格，本标项重新组织招标。

（四）管理要求

1.保洁管理要求

（1）负责做好管理范围内的绿地、园路、广场、停车场、城市家具、景观小品、附属设施等的清洁卫生、垃圾收集、清运工作。

（2）保洁人员必须统一制服、着装整洁、标记公司LOGO，按要求佩戴帽子，佩戴工作证上岗作业，做到四定（定人、定点、定范围、定责任），交接班不得断岗，双休日及节假日按需调整保洁人员。

（3）每日7：00前必须完成服务范围内硬地全面清扫（自然落叶、掉枝、有色垃圾）。人行道、车行道、绿化带、树穴、台阶等分别实行相对应的时间长度进行动态保洁，不得擅自减少或漏扫保洁地界。

（4）园路、铺装保洁保持清洁要求无有色垃圾（瓶罐、瓜皮、果壳、纸屑等）及枯死枝、落叶；无污迹、油迹；无积泥、无积水。无窨井眼堵塞，不得将垃圾扫至湖面、绿篱内，不得有卫生死角。垃圾停留时间不超过30分钟。

（5）绿地保洁：绿地内无白色垃圾（园林绿化新修剪的绿化废弃物除外）。垃圾停留时间不超过30分钟。

（6）侧石旁无污水，雨水井口无堵塞，作业垃圾畚扫干净。清扫成堆垃圾不准超过三堆，无漏畚，清扫时要绕过雨水井口，清扫成堆的垃圾不得就地焚烧，如有发现加倍处罚。

（7）保洁范围内的台阶、树穴、绿化带保持洁净、垃圾桶、亭等周边保持干净、隔离栏下无积泥、积灰。

（8）窨井、下水道疏通：雨、污水管疏通取泥合格率不低于85%。窨井沟眼净、井框四周干净，下水道无堵塞、窨进无溢水现象，检查雨污水积泥不得超过5-8cm，雨、污水井盖无缺损，如有缺损中标人应及时上报并更换井盖，由此发生的费用由中标人承担。落水井、检查井清疏：确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。

（9）保洁员文明作业，掌握气候特点，顺风扫时注意扬尘，不影响过往行人，遇到雨天积水清扫时，尽量注意不使泥浆飞溅过往行人。并且保洁时保洁员距保洁车不得超过50米，不乱倒垃圾。

（10）设施保洁要求做到干净整洁、无积尘，无积泥、无蜘蛛网。果壳箱需套好垃圾袋，内部垃圾无外露、无隔夜垃圾。

（11）行道树因季节原因产生落叶时期应酌情增加巡回次数，或增加保洁人员。

（12）及时清理保洁范围内（包括保洁路面两侧立面“三乱”）的所有牛皮癣、乱涂写、乱张贴等，并做到涂抹规范整洁。

（13）加强巡查，防止在本项目范围内发生各种偷倒垃圾的行为。偷倒行为一经发现，中标人应在当天清运完毕。

（14）垃圾清运要求实行日产日清，运输无滴漏撒情况。垃圾车辆每天擦洗，无污迹，车外无吊挂杂物，车辆无破损。保洁车辆需有醒目警示标志。

（15）垃圾车及保洁工具定点停放，不准乱停乱放。垃圾车严禁停放在草坪、地被植物上。

（16）遇重大节日、节庆活动、台汛天气，需及时增加保洁人员。

（17）针对“席地而坐”深度保洁的专项要求：标项一具体设施及要求详见附件3《“席地而坐”深度保洁标准》中的“鄞州公园二期北广场“席地而坐”深度保洁标准”。标项二具体设施及要求详见附件3《“席地而坐”深度保洁标准》中的“文化广场“席地而坐”深度保洁标准”及“鄞州公园一期北广场“席地而坐”深度保洁标准”

（18）中标人须向采购人递交保洁人员具体岗位配置及排班表。

2.保安管理要求

（1）根据审批管理、园容管理相关规定，负责做好管理范围内的秩序、消防、保安等巡查监管工作，对服务范围内违法违规及破坏设施行为及时制止。

（2）保安人员必须统一制服、着装整洁、标记公司LOGO，按要求佩戴帽子，佩戴工作证上岗作业，做到四定（定人、定点、定范围、定责任），交接班不得断岗，双休日及节假日按需调整保安人员。

（3）岗亭内要求物品摆放整齐，不准堆放杂物，不准闲杂人员进入，不准作其他使用，保持室内外清洁。

（4）定期开展专项培训和应急演练（一年至少4次），确保每位保安熟练掌握消防、水上救生、急救等技能。

（5）参与采购人委派的相关特殊情况或应急事件处置。

（6）中标人须向采购人递交保安人员具体岗位配置及排班表。

3.设施、设备管理要求

（1）负责做好各类设施日常巡查、养护（包括定时消毒消杀）、维修、运行和管理。工程人员需每天对园内设施、设备做好巡查工作，对设施、设备的完整性、功能性如实做好记录，发现有破损、缺失情况，及时组织维修，避免因设施破损而引起的安全责任事故。

设施、设备包括及整改时限：

①市政设施（道路、铺装、广场、栈道、浮桥、桥梁、雨水、污水管道、池、井、沟渠、停车场等）。道路沉降，铺装破损，广场、桥梁设施破损，一般在72小时内修复；井盖缺失、移位存在紧急安全隐患的，须在2-4小时内修复。

②环卫设施（垃圾桶）：环卫设施破损的在72小时内修复。

③标志系统（导览牌、温馨提示牌、警示牌、树木铭牌、告示牌等）：标志系统破损的在24-72小时内修复。

④照明系统（庭院灯、地埋灯、路灯、电缆、配电箱等）：照明系统出现破损在72小时内修复。

⑤健身娱乐设施（健身器材）：健身娱乐设施破损在72小时内修复。

⑥景观小品（护栏、雕塑、景墙、廊架、桌凳等）：绿化护栏和廊架破损、脱落、缺失在72小时内修复；雕塑破损、缺失、倾斜、污损的在240小时内修复；其余景观设施破损一般在72小时内修复。

⑦水上救护设施：救护设施残缺、破损的在72小时内修复；紧急案件4小时内修复。

⑧无障碍设施和防灾避险设施：设施出现破损一般在72小时内修复。

⑨音响、喇叭系统：系统破损一般在72小时内修复。

（2）做好公园高低配管理房的日常巡查、检修、保养、保洁工作：制定高低配管理房工作制度，规范操作。

（3）定期运行、保养消防设施（每月一次），消防器材按规定配置摆放，定期检查灭火器，确保功能完好，消防通道畅通；自备消防水泵的功率及水压达到灭火要求。

（4）负责编制公园内设施、设备等月度、年度维修养护计划，协助公园业主单位做好大中修方案。

（5）认真做好服务范围内设施设备档案管理，及时做好设施量增减动态更新记录以及设施设备保养维修记录。

（6）如有其它新（改）设施设备移交接管的，根据业主要求进行管理。

4.应急管理要求

（1）突发灾害天气

①制定防台防汛、雨雪灾害天气应急预案，服从业主单位统一指挥、调度相关人力物资。

②灾害性天气来临前需落实值班，充分准备抗灾物资，如沙袋、水泵、铁锹、盐、警戒线、温馨告示牌等。仔细检查园内设施、设备，确保安全、功能完好，广场排水系统运作良好。及时告知园内有关经营单位做好防御工作。导览牌电子公告、广播游园须知等文字音频需调整为防台抗汛或雨雪灾害相关信息，安全告知广大游客。清空所有垃圾桶。

③灾害性天气来临时落实人员定期巡查，封园、封道，关闭电源，禁止游客游玩、留宿园内。尤其注意台风天，公园水位上涨、漫淹园路、绿地时，应及时关闭所有配电箱电源，防止触电事故。

④灾害性天气结束后第一时间组织修复。雨、雪、台风后及时清扫道路、桥面、平台上的积水、积雪、泥沙及树枝落叶，保证道路通行安全。冲洗设施及绿化枝叶上残留污垢。统计灾后损失情况，检查所有设施、设备，及时组织修复。做好灾后消毒工作。

- （2）重大活动保障

- ①制定重大活动保障、迎检工作的应急预案，服从业主单位统一指挥、调度相关人力物资。

②落实重大活动保障、迎检的值班工作，落实人员动态巡查，做好各类登记，仔细检查园内设施、设备，确保安全、功能完好，广场排水系统运作良好，及时告知园内有关经营单位做好保障工作。根据业主单位要求，落实其它工作。

- （3）重大公共卫生

①制定重大公共卫生突发情况下的应急预案，服从业主单位统一指挥、调度相关人力物资。

②落实公共卫生突发情况下的值班工作，做好各类登记，充分准备物资储备，如消毒消杀用品。仔细检查园内各类设施、设备卫生状况，全面做好防御工作。根据业主单位要求，落实其它工作。

- 除以上应急管理要求外，针对管理范围外的应急突发情况，业主单位有权抽调部分人员进行其它区域的应急支援。

5.其他要求说明：

（1）设施、设备易耗品，如照明设施（灯管、灯泡、插座、电线等）、保洁用品及其他如门锁、水龙头、救生设备等易耗品、管理设备等费用均已包含在投标报价中，由中标人根据使用情况及时采购补充，费用原则上不另行增补。

（2）因中标人管理不力引起的偷盗、损坏，要求中标人按原样恢复，费用由中标人自行承担。

（3）综合管理办公室、办公设备、食堂等配套设备及使用水电费等均由中标人自行解决、承担。中标人在合同签订进场后，涉及用水、用电的，需单独设立水、电表，产生的费用在每个合同年度最后一个月服务经费中扣除。

（4）服务范围内由采购人委托第三方出租的房屋所涉及的物业管理费根据区财政相关规定执行。

- 附件:

- 附件1：《综合服务管理考核扣分细则》

说明：1.保洁、设施设备、保安管理根据考核标准要求进行打分，未按规定的每项每处扣0.2分。

2.有下列行为之一的，考核扣分加倍：

（1）存在问题未及时整改的；

（2）一季度内连续发现相似问题的。

表1 综合服务管理考核扣分细则（保安管理）

| 项目 | 工作 内容 | 考核标准要求 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 安 管 理（33分） | 巡 逻 岗 管 理（21分） | 制服统一、着装整洁，不准混装，按要求佩戴帽子，工作证。 | 2 |  |
|  |  | 文明服务，以礼待人，严禁拉帮结伙、打架斗殴、吵架骂人。（未按规定每次扣1分） | 3 |  |
|  |  | 机动车、非机动车在规定的场地停放，管理有序；严禁未经许可的机动车和非机动车在园区行驶。 | 4 |  |
|  |  | 公园内严禁流动摊贩，烟花爆竹、传单兜售、乱登广告。 | 4 |  |
|  |  | 及时制止不文明遛狗、践踏草坪、采摘花果、“三乱”（乱涂写、乱刻画、乱张贴）等破坏公园设施行为。 | 4 |  |
|  |  | 及时制止公园内垂钓、捕鱼、游泳、洗涤等行为。 | 4 |  |
|  | 值 班 岗 管 理（6分） | 岗亭、值班室内办公用品摆放整齐，无杂物堆放，及时保持卫生清洁。 | 2 |  |
|  |  | 岗亭、值班室内严格遵守值班制度，监控记录、交接班记录、值班记录应详细、完整。 | 2 |  |
|  |  | 熟练操作各种消防设施和消防器材，认真做好设施、设备月检工作，记录详细、完整。 | 2 |  |
|  | 其 他（6分） | 做好公园内防火、防盗、防破坏、防伤害事故等安全防范和监控工作。 | 2 |  |
|  |  | 保安人员应按合同规定配备，无擅自脱岗（抽烟）、闲谈、消极怠工现象。（抽烟每发现一次扣0.5分，其它未按规定每次扣1分） | 4 |  |

表2 综合服务管理考核扣分细则（设备设施维护保养管理）

| 项目 | 工作内容 | 考核标准要求 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 施 设 备 管 理（27分） | 设 备 管 理（14分） | 制订各类设备的操作规程，安全注意事项。 | 2 |  |
|  |  | 做好各类设备运行、巡查、维护、保养记录，每月初提交园林中心备案。 | 2 |  |
|  |  | 做好设备日常清洁、润滑养护及工作用房的清洁卫生、无积尘。 | 2 |  |
|  |  | 设备出现故障及时维修，故障设备有待修标记及维修记录。 | 2 |  |
|  |  | 突发情况（如突然断电、台风等）有设备应急故障处理措施（高配间）。 | 2 |  |
|  |  | 保证应急灯在停电状态下能正常使用。 | 2 |  |
|  |  | 水电在规定的时间内开关，节约能源。 | 2 |  |
|  | 设 施 管 理（13分） | 每月初提交设施的月度维修保养计划和总结。 | 2 |  |
|  |  | 每日进行全面巡逻，定时做好消毒消杀工作，确保公共配套设施完整、功能完好(健身器材、游乐设施、花坛花箱、垃圾箱、标志牌、桌椅、路灯等 )，一旦发现问题在10分钟内响应维修，并及时组织实施。 | 3 |  |
|  |  | 建筑物及构筑物（雕像、景墙、桥梁、亭子、廊、及各类功能用房等）结构牢固安全、构件完整、美观，一旦发现问题及时进行维修。 | 2 |  |
|  |  | 园路、广场、铺装表面平整，无缺损，无明显松动，无大面积积水。 | 2 |  |
|  |  | 及时提交油漆方案，对钢铁、木质构架、设施每年油漆保养一次，确保设施美观，延长使用寿命。 | 2 |  |
|  |  | 各类井盖完整，无安全隐患。 | 2 |  |

表3 综合服务管理考核扣分细则（保洁管理）

| 项目 | 工作内容 | 考核标准要求 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁管理（40分） | 作业质量（30分） | 公园范围内（绿地、园路、铺装等公共场所）无白色垃圾、无果皮纸屑、无杂物堆积、无树挂、无积水污渍、无卫生死角。 | 10 |  |
|  |  | 水面无漂浮物（枯枝落叶、白色垃圾、油污、死鱼等）、无有害生物。 | 3 |  |
|  |  | 园内座椅、牌示、栏杆、亭廊、照明设施、果壳箱等设施每日擦洗一遍，保持洁净美观，无积尘，无虫网。 | 3 |  |
|  |  | 无“三乱”（乱张贴、乱涂写、乱刻画）。 | 3 |  |
|  |  | 垃圾停留时间不超过30分钟。 | 3 |  |
|  |  | 果壳箱应及时清理，做到无满溢、内外无残存垃圾与污水，保持箱体及周边环境干净整洁。 | 5 |  |
|  |  | 果壳箱清理清洗后，应将垃圾收集容器复位并关闭箱门，果壳箱内的垃圾收集容器应加套专用垃圾袋。 | 3 |  |
|  | 作业管理（10分） | 保洁人员应按合同规定配备，无擅自脱岗（抽烟）、闲谈、消极怠工现象。（未按规定每次扣0.5分） | 2 |  |
|  |  | 保洁人员在工作时间内必须佩戴工作证，举止文明、着装整齐。 | 2 |  |
|  |  | 垃圾应按指定地点倾倒，严禁焚烧垃圾、树叶等，严禁把垃圾扫倒窨井、绿篱内、湖面等。（未按规定每次扣2分） | 4 |  |
|  |  | 保洁工具应按指定地点摆放整齐，保洁车、保洁船整洁、标识清晰，无吊挂、撒落及滴漏现象。 | 2 |  |

附件2：直接扣款项及违约责任

直接扣款及其它相关约定

一、以下情况每件扣减1000元

1.未在限时或约定整改期内完成整改。

2.整改质量不达标，存在敷衍现象。

3.日常工作人员缺位的。

4.工作人员上班时间随意抽烟、玩手机。

5.工作人员上班时间不按规定巡逻。

6.服务人员未到位（保安、保洁人员到位率），或定位情况不真实、或无法反应人员到位情况的。

7.未及时制止公园内聚众赌博。

8.未及时制止公园内流动摆摊。

9.未及时制止公园内乱停车（机动车、电瓶车）。

二、以下情况每件扣减2000元

1.上级通报、督办件、信访投诉件、公园巡查督办不力，或主观原因催办迟迟未响应。

2.园林绿化中心主任、副主任不定时抽查到的问题。

3.智慧城管案件亮红灯的。

4.被局安委办或委托的第三方安全专家检查发现到安全隐患的。

5.项目经理巡更刷脸打卡未完成的。

三、以下情况扣减3000元

1.上级领导及上级部门不定期抽查到的问题。

2.出现大面积未经审批占用绿地行为，情况严重且未及时上报。

3.出现《行走甬城马路办公积存案件整治周报》通报。

四、以下情况每件扣减5000元

1.批示督办件、媒体曝光件。

2.由于监管不力造成的安全责任事故。

3.未按照投标承诺配备新能源设备（落叶吹风机）全部的，每月扣除，直至配备完成。

五、以下情况每件扣减10000元

1.各类重大活动、应急保障不力的。

2.擅自更换项目经理的违约责任。

3.每月考核企业分管领导一次未参加的。

六、以下情况每件扣减20000元

1.每年未组织两次以上具有规模性应急演练的。

2.每年未组织两次以上管理人员及养护作业工人现场学习培训的。

3.发现项目经理兼任两个及以上养护标项（包括其它市、区项目）；扣款后仍未能整改的，继续逐月扣款，直至整改。

七、违约责任

1.提前解除合同：合同期限内发生下列情况之一的，采购人有权提前解除合同，采购人有权要求中标人赔偿，并保留追究有关责任人的经济和法律责任的权利。因提前解除合同所造成的一切损失，由中标人自行承担。且中标人不得参与该项目下阶段和该项目下一轮的招投标活动：

（1）一个合同期（12个月）内区级考核累计三次不合格或连续两次考核不合格。

（2）非自然原因造成设施重大损失（具体根据合同内规定）。

（3）因中标人管理不善被群众举报或媒体曝光或造成员工群体性事件的且在社会上造成恶劣影响和严重后果。

（4）中标人未在中标通知书发出后30天内按采购文件及投标承诺的要求配置各类人员并持有对应岗位要求的上岗证的，采购人有权取消中标人中标资格，本项目重新组织招标。

（5）中标人未在中标通知书发出后30天内按采购文件及投标承诺的要求配置机械车辆和设备的，采购人有权取消中标人中标资格，本项目重新组织招标。

（6）中标人违反合同有关约定，擅自收费的。

（7）公司法人代表构成严重违法行为的，根据相关规定将该公司列入行业黑名单。

（8）经相关部门鉴定，中标人存在严重的安全生产责任事故。

（9）合同履行期间，未按招标要求进行管理服务且情节严重的，第一次警告，第二次约谈，第三次仍未达标的。

2.合同终止：

（1）中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。

（2）如因政策或行业主管部门实施范围调整等，采购人有权提前终止合同，采购人将以书面形式提前一个月通知乙方，双方不承担任何责任，服务费按实际结算，多退少补。

（3）合同任一方无正当理由提前终止合同的，应按合同金额1%的标准向对方支付违约金；给对方造成的经济损失超过违约金的，另一方有权进行追索。

附件3：“席地而坐”深度保洁标准

鄞州公园二期北广场“席地而坐”深度保洁标准

| 序 号 | 保洁项目 | 名称 | 数量 | 保洁频次 | 位置 | 保洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市家具 | 长凳 | 9 条 | 2 次/日 | 广场两侧 | 无明显灰尘和污迹， 手摸无污迹感，立面 无乱贴乱画，椅上的 积水及时清理干净。城市家具不得有蜘蛛 网等。 |
| 2 |  | 景观廊亭 | 1 处 | 2 次/日 | 广场西侧 |  |
| 3 | 绿化公共设施保洁 | 玻璃围栏 | 2 个 | 2 次/日 | 广场南侧沿河 | 绿化带内保洁清理， 无明显纸屑、烟蒂、 果壳、杂物、呕吐物 及其它废弃物。保持 花坛侧石干净整洁。 道路雨水明沟内及时清理丢弃的零星垃圾、烟蒂等，定期对沉积淤泥清理疏通。 |
| 4 |  | 亲水平台 | 1 处 | 2 次/日 | 广场南侧沿河 |  |
| 5 |  | 花坛 | 9 个 | 2 次/日 | 广场两侧 |  |
| 6 |  | 绿化带内白色 垃圾、烟蒂清理 |  | 每日循环 | 多元文化广场 |  |
| 7 | 铺装\路面 清洁 4400 平方 | 地面清扫 |  | 每日循环 | 多元文化广场 | 广场公共区域保洁无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物、呕吐物及其它废弃物。重度污渍地面采用化学处理，及时处理路面缝隙、墙角等青苔、杂草。 |
| 8 |  | 地面冲洗 |  | 1 次/周 | 多元文化广场 |  |
| 9 |  | 地面油垢 清理 |  | 1 次/日 | 多元文化广场 |  |
| 10 |  | 路面缝隙内青 苔、杂草 清理 |  | 1 次/周 | 多元文化广场 |  |
| 11 | 垃圾桶清洁 | 垃圾桶日常清 洗 | 2 处 | 1 次/日 | 广场西边、北边 | 垃圾桶垃圾每日出 清，桶体每日清洗。 内壁无粘附、箱口无 吊挂、箱体无积垢、 箱内无缺损。 |

注：本项目的考核办法及细则的解释权归采购人所有；如有必要，采购人有权在年度合同签订前与中标人商议并对考核标准及细则进行合理的修改。

文化广场“席地而坐”深度保洁标准

| 序 号 | 保洁项目 | 名称 | 数量 | 保洁频次 | 位置 | 保洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市家具 | 长凳 | 2 条 | 2 次/日 | 特警队前，4号门 前。约15平米 | 无明显灰尘和污迹， 手摸无污迹感，立面 无乱贴乱画，椅上的 积水及时清理干净。城市家具不得有蜘蛛 网等。 |
| 2 |  | 景观挡墙 | 5 处 | 2 次/日 | 公厕东侧铁质约200 平米，7 号东侧300 平米，特警西侧60 平米，4 号门前20 平米 |  |
| 3 |  | 玻璃围栏 | 3 个 | 2 次/日 | 特警队前，6平米 |  |
| 4 |  | 玻璃平台 | 1 处 | 2 次/日 | 广场中央 |  |
| 5 |  | 吸烟亭 | 1 座 | 2 次/日 | 公厕旁 |  |
| 6 |  | 玻璃门厅 （玻璃） | 10 个 | 2 次/周 | 10 个门 |  |
| 7 | 绿化公共设 施保洁 | 塑木花箱 | 56 个 | 1 次/日 | 广场东西两侧 | 绿化带内保洁清理， 无明显纸屑、烟蒂、 果壳、杂物、呕吐物 及其它废弃物。保持 花坛侧石干净整洁。 道路雨水明沟内及时清理丢弃的零星垃圾、烟蒂等，定期对沉积淤泥清理疏通。 |
| 8 |  | 塑木花坛 | 6 个 | 2 次/日 | 广场两侧（海枣树） |  |
| 9 |  | 中央花箱 | 1 处 | 1 次/日 | 广场中央 |  |
| 10 |  | 水泥仿木方正 花箱 | 26 个 | 1 次/日 | 喷水池两侧 |  |
| 11 |  | 水泥仿木圆桶 花箱 | 54 个 | 1 次/日 | 喷水池两侧 |  |
| 12 |  | 公益广告 | 6 处 | 2 次/日 | 1号、2号、7号、6 号、9号、4号门 |  |
| 13 |  | 绿化带内白色 垃圾、烟蒂清理 |  | 每日循环 | 文化广场 |  |
| 14 | 铺装\路面 清洁 2.2 万平方 | 地面清扫 |  | 每日循环 | 文化广场 | 广场公共区域保洁无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物、呕吐物及其它废弃物。重度污渍地面采用化学处理，及时处理路面缝隙、墙角等青苔、杂草。 |
| 15 |  | 地面冲洗 |  | 1 次/周 | 文化广场 |  |
| 16 |  | 地面油垢 清理 |  | 1 次/日 | 文化广场 |  |
| 17 |  | 路面缝隙内青 苔、杂草 清理 |  | 1 次/周 | 文化广场 |  |
| 13 | 喷泉 | 大理石花坛 | 1 处 | 2 次/日 | 下沉式广场 | 水池侧石每日擦拭， 无明显灰尘，手摸无 污渍感。 |
| 14 |  | 大理石水池 | 6 处 | 2 次/日 | 喷水池 |  |
| 15 | 垃圾桶清洁 | 垃圾桶日常清 洗 | 7 处 | 1 次/日 | 3号、4号、5号、7号、8号、9号、10号 | 垃圾桶垃圾每日出 清，桶体每日清洗。 内壁无粘附、箱口无 吊挂、箱体无积垢、 箱内无缺损。 |

注：本项目的考核办法及细则的解释权归采购人所有；如有必要，采购人有权在年度合同签订前与中标人商议并对考核标准及细则进行合理的修改。

鄞州公园一期北广场“席地而坐”深度保洁标准

| 序 号 | 保洁项目 | 名称 | 数量 | 保洁频次 | 位置 | 保洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市家具 | 长凳 | 24 条 | 2 次/日 | 银杏林东西两侧 | 无明显灰尘和污迹， 手摸无污迹感，立面 无乱贴乱画，椅上的 积水及时清理干净。城市家具不得有蜘蛛 网等。 |
| 2 |  | 休息亭 | 2 处 | 2 次/日 | 下沉广场东西两侧 |  |
| 3 | 绿化公共设施保洁 | 银杏林树池 | 8 个 | 1 次/日 | 北门通道两侧 | 绿化带内保洁清理， 无明显纸屑、烟蒂、 果壳、杂物、呕吐物 及其它废弃物。保持 花坛侧石干净整洁。 道路雨水明沟内及时清理丢弃的零星垃圾、烟蒂等，定期对沉积淤泥清理疏通。 |
| 4 |  | 中央黑色大理石花坛 | 1 个 | 2 次/日 | 北门通道中央 |  |
| 5 |  | 公益广告 | 6 处 | 2 次/日 | 广场内 |  |
| 6 |  | 绿化带内白色 垃圾、烟蒂清理 |  | 每日循环 | 北广场 |  |
| 7 | 铺装\路面 清洁 5500平方 | 地面清扫 |  | 每日循环 | 北广场 | 广场公共区域保洁无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物、呕吐物及其它废弃物。重度污渍地面采用化学处理，及时处理路面缝隙、墙角等青苔、杂草。 |
| 8 |  | 地面冲洗 |  | 1 次/周 | 北广场 |  |
| 9 |  | 地面油垢 清理 |  | 1 次/日 | 北广场 |  |
| 10 |  | 路面缝隙内青 苔、杂草 清理 |  | 1 次/周 | 北广场 |  |
| 11 | 瀑布池 | 大理石瀑布池 | 1 处 | 2 次/日 | 瀑布池 | 水池侧石每日擦拭， 无明显灰尘，手摸无 污渍感。 |
| 12 | 垃圾桶清洁 | 垃圾桶日常清 洗 | 9 处 | 1 次/日 | 广场四周 | 垃圾桶垃圾每日出 清，桶体每日清洗。 内壁无粘附、箱口无 吊挂、箱体无积垢、 箱内无缺损。 |

注：本项目的考核办法及细则的解释权归采购人所有；如有必要，采购人有权在年度合同签订前与中标人商议并对考核标准及细则进行合理的修改。

附件4：月度综合评定养护经费核拨单（物业）

宁波市鄞州公园、文化广场保洁与保安等综合服务项目专项经费核拨单 (XXX物业)     2023年  月份

| 项目名称 |  | 养护单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上月管理范围 |  |  |  |
| 本月增减 |  |  |  |
| 本月管理范围 |  |  |  |
| 片区考核及核拨金额组成 |  |  |  |
| 四件类考核扣款（万元） |  |  |  |
| 中心考核扣款（万元） |  |  |  |
| 局级及以上领导考核扣款（万元） |  |  |  |
| 市级部门考核扣款（万元） |  |  |  |
| 本月最终核拨金额（万元） |  |  |  |
| 备注 | 1.合同履约期限： 2.四件类考核：批示督办件、信访投诉件、媒体曝光件、双智平台件。 3.中心考核：园林绿化中心副主任以上检查扣款。 4.市级部门考核：按照市局部门每季度考核结果进行扣款。 |  |  |

核拨人（签字）：            复核人（签字）：           制单日期：2023年  月  日

园林绿化中心（盖章）        城市管理科（盖章）

附件5：专项考核及重点督查问题抄告单

专项考核及重点督查问题抄告单

辖区：                                       考核时间：

| 问题点位 |  |
| --- | --- |
| 问题描述 |  |
| 现状照片 | （附照片编号，如20221201-1） |
| 整改要求 |  |
| 整改期限 |  |
| 考核人员： 项目经理： |  |

注：本项目的考核办法及细则的解释权归采购人所有；如有必要，采购人有权在年度合同签订前与中标人商议并对考核标准及细则进行合理的修改。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市鄞州公园、文化广场保洁与保安等综合服务项目 |
| 2 | 采购方式：公开招标 |
| ▲3 | 1、标项一最高限价：人民币7426723元/年。标项二最高限价：人民币5801760元/年，各标项投标报价超过各标项最高限价的作无效标处理。 2、标项一：暂列金额人民币600000元，仅用于支付服务期内零星维修工程的费用。投标时按照固定金额进行报价，不作下浮直接计入投标总报价中。 标项二：暂列金额人民币400000元，仅用于支付服务期内零星维修工程的费用。投标时按照固定金额进行报价，不作下浮直接计入投标总报价中。 3、投标报价及费用：各标项投标总报价（元/年）包含了完成本项目服务范围内一年所需的所有费用，包括但不限于以下内容：人员费用[含工资、奖金、加班费、劳保福利、各类补贴（如高温津贴等）、五险一金、人身意外险及教育培训、政策性调整等费用]、工作服、机械设备费用、人员使用各类作业机械和工具过程中的各类耗材费、垃圾的分类、清运及处置费用、服务范围内设施的日常维护费用、节假日常规保障费用、安全文明作业费用、招标代理服务费及利润、管理费用（包括人员培训费、办公管理费、其他管理费等）、利润、规费、税金等完成本项目服务所产生的一切费用。 4、人员基本工资不得低于最新发布的宁波市最低工资，否则作无效报价处理。如遇政府最低工资标准、社保基数调整等情况，投标人应自行考虑风险，合同总价不作调整，由投标人在原合同总价范围内自行调整人员工资或社保基数等。 5、合同履约期间，本次采购范围的合同金额不因政策因素以及市场因素的变动而调整；因工作量增减或管理要求增减（含发生不可抗力或意外事故而造成设施缺损或因规划建设需要、环境整治提升需要而造成设施量变动的情形；含遇重大活动保障，因采购人要求需提高管理标准并由此增加保安、保洁人员或增加综合管理时间的情形等）导致的人员增减、管理时间增减，以采购人签证认可的联系单为准，费用结算依据参考人员的中标单价，产生的费用计入发生期间所对应的月份中；但如新增部分的费用超过本标项第一年度合同总价10%的，或单次新增合同金额超过30万元及以上的，另行招标。 6、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不需要提交投标保证金。 |
| 5 | 现场踏勘（如有）：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点：/ |
| 7 | 样品：/ |
| 8 | 投标文件组成与份数： 本项目实行网上投标，投标供应商可准备以下投标文件： ▲（1）供应商于“政采云”上传电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件） （2）以U盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件（含资格审查文件、报价文件、商务技术文件）1份（自愿提供）。 （3）纸质投标文件：中标人须在中标后提供资格审查文件、报价文件、商务技术文件正本各1份，副本各4份。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：同招标公告 |
| 10 | 开标时间及地点：同招标公告 |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| ▲13 | 履约保证金：/ |
| 14 | 投标文件有效期：投标截止日起90日历天 |
| ▲15 | 招标服务费： 1、采购代理机构参考国家计委计价格【2002】1980号文件、发改价格【2011】534号文件规定的服务招标费率标准下浮20%，按照各标项1年度的中标总金额向中标人收取招标服务费。 服务类型 中标金 费率 额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 2、中标人应在接到采购代理机构通知后5个工作日内向采购代理机构支付招标服务费； |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于“宁波市鄞州公园、文化广场保洁与保安等综合服务项目”的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证复印件。

2、法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目（否）接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1、投标方之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一合同项下的项目投标：

（1）单位负责人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）有相互投资参股或管理与被管理的母子公司关系的供应商；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、根据中国人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法第二章第十条规定，投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑只能一次性提出。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

- 1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

- 2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准

- 4、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

- 重要提示：投标文件的形式和效力

- 1.投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

- 2.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

- 3.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

- 4.投标文件的效力

- 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

- （一）投标文件的组成

标项一、标项二投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成。

1、资格审查文件包括以下内容：

（1）资质证明材料：

1）有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；

2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权书(投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，格式见第六章 投标文件格式)；

（2）投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）。

2、商务技术文件包括以下内容：

（1）商务技术响应表（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）拟投入的人员配备情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）投标人同类项目业绩一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）机械设备配置表（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）评分标准中涉及的内容材料；

（8）其他招标文件要求或投标人认为有必要提供的文件资料。

3、报价文件包括以下内容：

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（服务）（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章 投标文件格式）。

上述组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

▲注：资格审查文件及商务技术文件中不能出现报价。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- （五）投标保证金：本项目无投标保证金

- （六）投标文件的签署和份数

本项目实行网上投标，供应商可准备以下投标文件：

1、电子投标文件

▲电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，并在投标截止时间前将电子投标文件上传“政采云”平台。以U盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份。供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘等存储的电子备份投标文件密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供以U盘等存储的备份电子备份投标文件的，投标无效。如是联合体投标，联合体协议须加盖所有联合体成员单位公章，其他资料（除联合体各方的营业执照由联合体各方加盖公章）加盖联合体牵头人公章即可。

2、除联合体协议及联合体各方的营业执照以外，投标文件其他资料须由联合体牵头人在规定位置盖章并由联合体牵头人的法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，除联合体协议外，投标文件其他资料投标人仅写联合体牵头人全称。

3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖联合体牵头人单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘等存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、电子备份投标文件投标文件名称(资格文件审查/报价文件/商务技术文件)、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

4、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

5、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人的法定代表人或其授权代表未按时核验、签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二） 开标程序

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格审查文件”和“商务技术文件”；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

（三）特别说明

- 1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

- （1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

- （2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

- e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （四）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 采购单位、经其书面授权的采购单位代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购单位有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

6、中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

7、中标公告期限为1个工作日。

8、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

9、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

- 七、合同授予

- （一）签订合同

- 1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 3、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

4、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（二）履约保证金

1.中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承但违约责任。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、特别说明

1、采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

3、本采购文件解释权归采购单位。

4、本次招标的招标代理服务费由中标人支付。

九、补充说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1、本项目标项一、标项二对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

2、参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

4、对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。对于联合体协议协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6、如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行采购人管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

7、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

- 本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法评，采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合小微企业的价格给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

（一）标项一、标项二资格条件审查

由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无； |
|  | 3.本项目的特定资格条件： 无。 |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。 |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。 |

注：开评标顺序按标项顺序依次进行。投标人可就一个或多个标项参与投标，但只能被推荐为其中一个标项的中标候选人。若投标人被推荐为某一标项中标候选人，则不进入后续标项评审（即标项一的第一中标候选人若同时投标了标项二，则不进入标项二的评审，以此类推。在后续标项的资格审查时，选择“不符合”，理由：投标人已被推荐为标项   中标候选人，按招标文件规定，不进入后续标项评审）。中标候选人（中标人）若被取消中标资格，则对应标项重新组织招标。

（二）标项一、标项二符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （资格审查文件） | （一）具备招标文件中规定的资格要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章。 |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （四）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （五）带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （六）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （七）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （九）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （十）商务技术文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

（三）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在电子投标文件解密时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份的电子投标文件的或备份的电子投标文件解密失败的。

B、在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

3、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

C、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

4、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

5、带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

6、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

7、商务技术文件中出现报价或单价的；

8、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

9、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

10、商务技术文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

D、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

E、评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

（四）澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的商务技术得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总商务技术得分和报价得分（小数点后保留二位小数）。

▲（六）推荐中标候选人原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

本项目每标项由评标委员会推荐1名中标候选人。开评标顺序按标项顺序依次进行。投标人可就一个或多个标项参与投标，但只能被推荐为其中一个标项的中标候选人。若投标人被推荐为某一标项中标候选人，则不进入后续标项评审（即标项一的第一中标候选人若投标了标项二，则不进入标项二的评审，以此类推。在后续标项的资格审查时，选择“不符合”，理由：投标人已被推荐为标项   中标候选人，按招标文件规定不进入后续标项评审）。中标候选人（中标人）若被取消中标资格，则对应标项重新组织招标。

（七）中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序每标项确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

三、评分细则

（标项一）

| 序号 | 评标标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系认证（3分）：供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分；最高得3分。投标文件中提供有效的管理认证证书复印件。 |  | 3 |
| 2 | 项目业绩（1.5分）：自2020年01月01日至今（以合同签订日期为准），供应商具有保洁与保安等综合服务项目业绩的，每个业绩得0.5分，最高1.5分。 注：（1）同一轮招标周期内同一项目（标项）的合同只能按一个合同认定，不累计计算，投标文件中提供合同复印件及甲方出具的证明并加盖公章。 （2）投标人提供的项目业绩为联合体业绩的不得分。 |  | 1.5 |
| 3 | 针对供应商拟投入的技能人员进行评议： ①具有救生员或救护员证1人的得0.5分，最高得1分； ②具有低压电工作业证书1人的得0.5分，最高得1分； ③在满足本标项高压电工作业证或高压证至少配备一人的基础上，另行增加具备高压电工作业证或高压证证书1人的加0.5分，最高得1分。 ④在满足采购文件基础上，除工程人员岗外的岗位另行增加安全员证书1人的加0.5分，最高得1分。 注：投标文件中提供供应商为上述人员缴纳的近开标日前3个月的有效社保证明、相关证书等材料复印件加盖公章。 |  | 4 |
| 4 | 保洁与保安服务方案（34分） | （1）针对供应商对本项目所涉及的综合服务范围现场实际情况的了解和调研情况进行评议： 1、对本项目了解、调研充分，得5分； 2、对本项目了解、调研较充分，得4.5分； 3、对本项目了解性、调研度尚可，得4分； 4、对本项目了解性、调研度一般，得3.5分； 5、对本项目欠了解、欠调研，得3分； 6、对本项目不了解、无调研，得2分； 7、未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | （2）针对供应商提供的有助于鄞州公园二期公共服务品牌效应提出特色的管理方案、未来发展思路进行评议: 1、特色管理方案合理可行，未来发展思路切合本标项的，得5分； 2、特色管理方案较合理可行，未来发展思路较切合本标项的，得4.5分； 3、特色管理方案合理性、可行性尚可，未来发展思路切合度尚可的，得4分； 4、特色管理方案合理性、可行性一般，未来发展思路切合度一般的，得3.5分； 5、特色管理方案欠合理、欠可行，未来发展思路欠具有切合度的，得3分； 6、特色管理方案不合理、不可行，未来发展思路不具有切合度的，得2分； 7、未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | （3）针对供应商提供的保安服务的任务安排、保障措施进行评议： 1、任务安排合理、保障措施可行，得5分； 2、任务安排较合理、保障措施较可行，得4.5分； 3、任务安排合理性尚可、保障措施可行性尚可，得4分； 4、任务安排合理性一般、保障措施可行性一般，得3.5分； 5、任务安排欠合理、保障措施欠可行，得3分； 6、任务安排不合理、保障措施不可行，得2分； 7、未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | （4）针对供应商提供的保洁服务（含鄞州公园二期北广场“席地而坐 ”精细化保洁）的任务安排、保障措施进行评议： 1、任务安排合理、保障措施可行，得5分； 2、任务安排较合理、保障措施较可行，得4.5分； 3、任务安排合理性尚可、保障措施可行性尚可，得4分； 4、任务安排合理性一般、保障措施可行性一般，得3.5分； 5、任务安排欠合理、保障措施欠可行，得3分； 6、任务安排不合理、保障措施不可行，得2分； 7、未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | （5）针对供应商内部考核制度的考核办法、考核结果的补救措施和奖罚办法进行评议： 1、考核办法合理、考核结果的补救措施和奖罚办法可行，得4分； 2、考核办法较合理、考核结果的补救措施和奖罚办法较可行，得3.5分； 3、考核办法合理性尚可、考核结果的补救措施和奖罚办法可行性尚可，得3分； 4、考核办法合理性一般、考核结果的补救措施和奖罚办法可行性一般，得2.5分； 5、考核办法欠合理、考核结果的补救措施和奖罚办法欠可行，得2分； 6、考核办法不合理、考核结果的补救措施和奖罚办法不可行，得1分； 7、未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | （6）针对供应商针对服务区域重难点的分析、解决方法及措施进行评议： 1、重难点分析切合本项目、解决方法及措施可行，得5分； 2、重难点分析较切合本项目、解决方法及措施较可行，得4.5分； 3、重难点分析较切合度尚可、解决方法及措施可行性尚可，得4分； 4、重难点分析切合度一般、解决方法及措施可行性一般，得3.5分； 5、重难点分析欠切合、解决方法及措施欠可行，得3分； 6、重难点分析不合理、解决方法及措施不可行，得2分； 7、未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | (7）针对供应商的服务响应、服务承诺进行评议： 1、服务响应及时、服务承诺内容可行，得5分； 2、服务响应较及时、服务承诺内容较可行，得4.5分； 3、服务响应及时性尚可、服务承诺内容可行性尚可，得4分； 4、服务响应及时性一般、服务承诺内容可行性一般，得3.5分； 5、服务响应欠及时、服务承诺内容欠可行，得3分； 6、服务响应不及时、服务承诺内容不可行，得2分； 7、未提供的不得分。 | 5 |
| 5 | 拟投入的人员配备和管理 （11分） | （2）根据供应商拟派的管理人员（项目经理、经理助理）项目经验、从业经历及管理经验进行评议： 1、项目经验全面、从业经历及管理经验丰富，得3分； 2、项目经验较全面、从业经历及管理经验较丰富，得2.5分； 3、项目经验全面性一般、从业经历及管理经验丰富性一般，得2分； 4、项目经验不全面、无从业经历及管理经验，得1分； 5、未提供的不得分。 注：供应商根据实际情况提供相应证明；其中身份证和劳动合同复印件应编入投标文件中，以上3项材料中有缺失的酌情给分】： | 3 |
|  |  | （3）针对供应商拟投入其他一线作业人员岗位设置、年龄、数量、相关经验进行评议： 1、人员配备合理、相关经验丰富，得4分； 2、人员配备较合理、相关经验较丰富，得3.5分； 3、人员配备合理性尚可、相关经验丰富性尚可，得3分； 4、人员配备合理性一般、相关经验丰富性一般，得2.5分； 5、人员配备欠合理、相关经验欠丰富，得2分； 6、人员配备不合理、无相关经验，得1分； 7、未提供的不得分。 注：提供拟配置人员的相关证书复印件、相关经验证明材料（如有） | 4 |
|  |  | （4）针对供应商合同执行期间的人员数量保障方案和岗位技能培训方案进行评议： 1、人员数量保障方案和岗位技能培训方案合理的得4分； 2、人员数量保障方案和岗位技能培训方案较合理的得3.5分； 3、人员数量保障方案和岗位技能培训方案合理性尚可的得3分； 4、人员数量保障方案和岗位技能培训方案合理性一般的得2.5分； 5、人员数量保障方案和岗位技能培训方案欠合理的得2分； 6、人员数量保障方案和岗位技能培训方案不合理的得1分； 7、未提供的不得分。 | 4 |
| 6 | 机械车辆和设备配置（5分） | 针对供应商拟投入本标项机械车辆和设备的配置方案、保障措施进行评议： 1、配置方案内容合理、保障措施可行，得5分； 2、配置方案内容较合理、保障措施较可行，得4.5分； 3、配置方案内容合理性尚可、保障措施可行性尚可，得4分； 4、配置方案内容合理性一般、保障措施可行性一般，得3.5分； 5、配置方案内容欠合理、保障措施欠可行，得3分； 6、配置方案内容不合理、保障措施不可行，得2分； 7、未提供的不得分。 注：以上机械车辆、设备如为自有，投标文件中提供购置发票及车辆的行驶证复印件加盖公章，发票抬头、行驶证所有人与营业执照名称保持一致；如为租赁，除上述资料外，投标文件中还须提供租赁合同复印件。 | 5 |
| 7 | 特殊时期的应急保障措施 （10分） | 针对供应商提供的防台防汛期间、冰冻雪灾等自然灾害时处理预案进行评议： 1、处理方案合理、可行，得4分； 2、处理方案较合理、较可行，得3.5分； 3、处理方案合理性尚可，得3分； 4、处理方案合理性一般，得2.5分； 5、处理方案欠合理，得2分； 6、处理方案不合理，得1分； 7、未提供本项不得分。 | 4 |
|  |  | 针对供应商提供的节庆假日、重大活动应急预案进行评议： 1、突发状况应急预案可行，得3分； 2、突发状况应急预案较可行，得2.5分； 3、突发状况应急预案可行性尚可，得2分； 4、突发状况应急预案可行性一般，得1.5分； 5、突发状况应急预案欠可行，得1分； 6、突发状况应急预案不可行，得0.5分； 7、未提供本项不得分。 | 3 |
|  |  | 针对供应商提供的各类城市评比、检查时的处理方案及应对措施进行评议： 1、处理方案合理、应对措施可行，得3分； 2、处理方案较合理、应对措施较可行，得2.5分； 3、处理方案合理性尚可、应对措施可行性尚可，得2分； 4、处理方案合理性一般、应对措施可行性一般，得1.5分； 5、处理方案欠合理、应对措施欠可行，得1分； 6、处理方案不合理、应对措施不可行，得0.5分； 7、未提供本项不得分。 | 3 |
| 8 | 应急演练及安全培训 | 针对供应商提供的定期应急演练、安全培训计划及方案，根据演练、培训频次、内容进行评议：（在满足本标项招标需求的基础上） 1、应急演练、安全培训计划及方案合理，演练、培训频次、内容可行，得4分； 2、应急演练、安全培训计划及方案较合理，演练、培训频次、内容较可行，得3.5分； 3、应急演练、安全培训计划及方案合理性尚可，演练、培训频次、内容可行性尚可，得3分； 4、应急演练、安全培训计划及方案合理性一般，演练、培训频次、内容可行性一般，得2.5分； 5、应急演练、安全培训计划及方案欠合理，演练、培训频次、内容欠可行，得2分； 6、应急演练、安全培训计划及方案不合理，演练、培训频次、内容不可行，得1分； 7、未提供本项不得分。 注: 应急演练、安全培训次数需在满足本标项招标需求的基础上实施。 | 4 |
| 9 | 设备设施维保方案（8分） | （1）针对供应商对公共基础设备设施检查、上报方案进行评议： 1、检查、上报方案内容合理、保障措施可行，得4分； 2、检查、上报方案内容较合理、保障措施较可行，得3.5分； 3、检查、上报方案内容合理性尚可、保障措施可行性尚可，得3分； 4、检查、上报方案内容合理性一般、保障措施可行性一般，得2.5分； 5、检查、上报方案内容欠合理、保障措施欠可行，得2分； 6、检查、上报方案内容不合理、保障措施不可行，得1分； 7、未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | （2）针对供应商对公共基础设备设施维修、维护方案进行评议： 1、维修、维护方案内容合理、保障措施可行，得4分； 2、维修、维护方案内容较合理、保障措施较可行，得3.5分； 3、维修、维护方案内容合理性尚可、保障措施可行性尚可，得3分； 4、维修、维护方案内容合理性一般、保障措施可行性一般，得2.5分； 5、维修、维护方案内容欠合理、保障措施欠可行，得2分； 6、维修、维护方案内容不合理、保障措施不可行，得1分； 7、未提供的不得分。 | 4 |
| 10 | 耗材的使用及保障措施 | 针对供应商各类保洁和保安用工器具、保洁易耗物资使用的保障措施、目标要求进行评议： 1、方案保障措施详尽、目标要求明确，得4.5分； 2、方案保障措施较详尽、目标要求较明确，得4分； 3、方案保障措施详尽程度尚可、目标要求明确性尚可，得3.5分； 4、方案保障措施详尽程度一般、目标要求明确性一般，得3分； 5、方案保障措施欠详尽、目标要求欠明确，得2.5分； 6、方案保障措施不详尽、目标要求不明确，得2分； 7、未提供的不得分。 | 4.5 |
| 11 | 价格分（15分）： 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价×[1-小微企业价格扣除优惠值10％（如有）]，评标基准价的得满分15分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×15％×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 |  | 15 |

（标项二）

| 序号 | 评标标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系认证（3分）：供应商具有有效的质量管理体系认证证书的得1分，具有有效的环境管理体系认证证书的得1分，具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得1分；最高得3分。投标文件中提供有效的管理认证证书复印件。 |  | 3 |
| 2 | 项目业绩（1.5分）：自2020年01月01日至今（以合同签订日期为准），供应商具有保洁与保安等综合服务项目业绩的，每个业绩得0.5分，最高1.5分。 注：（1）同一轮招标周期内同一项目（标项）的合同只能按一个合同认定，不累计计算，投标文件中提供合同复印件及甲方出具的证明并加盖公章。 （2）投标人提供的项目业绩为联合体业绩的不得分。 |  | 1.5 |
| 3 | 针对供应商拟投入的技能人员进行评议： ①具有救生员或救护员证1人的得0.5分，最高得1分； ②具有低压电工作业证书1人的得0.5分，最高得1分； ③在满足本标项高压电工作业证或高压证至少配备一人的基础上，另行增加具备高压电工作业证或高压证证书1人的加0.5分，最高得1分。 ④在满足采购文件基础上，除工程人员岗外的岗位另行增加安全员证书1人的加0.5分，最高得1分。 注：投标文件中提供供应商为上述人员缴纳的近开标日前3个月的有效社保证明、相关证书等材料复印件加盖公章。 |  | 4 |
| 4 | 保洁与保安服务方案（32分） | （1）针对供应商对本项目所涉及的综合服务范围现场实际情况的了解和调研情况进行评议： 1、对本项目了解、调研充分，得5分； 2、对本项目了解、调研较充分，得4.5分； 3、对本项目了解性、调研度尚可，得4分； 4、对本项目了解性、调研度一般，得3.5分； 5、对本项目欠了解、欠调研，得3分； 6、对本项目不了解、无调研，得2分； 7、未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | （2）针对供应商提供的有助于鄞州公园一期、文化广场公共服务品牌效应提出特色的管理方案、未来发展思路进行评议: 1、特色管理方案合理可行，未来发展思路切合本标项的，得5分； 2、特色管理方案较合理可行，未来发展思路较切合本标项的，得4.5分； 3、特色管理方案合理性、可行性尚可，未来发展思路切合度尚可的，得4分； 4、特色管理方案合理性、可行性一般，未来发展思路切合度一般的，得3.5分； 5、特色管理方案欠合理、欠可行，未来发展思路欠具有切合度的，得3分； 6、特色管理方案不合理、不可行，未来发展思路不具有切合度的，得2分； 7、未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | （3）针对供应商提供的保安服务的任务安排、保障措施进行评议： 1、任务安排合理、保障措施可行，得5分； 2、任务安排较合理、保障措施较可行，得4.5分； 3、任务安排合理性尚可、保障措施可行性尚可，得4分； 4、任务安排合理性一般、保障措施可行性一般，得3.5分； 5、任务安排欠合理、保障措施欠可行，得3分； 6、任务安排不合理、保障措施不可行，得2分； 7、未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | （4）针对供应商提供的保洁服务（含鄞州公园一期北广场及文化广场“席地而坐”精细化保洁）的任务安排、保障措施进行评议： 1、任务安排合理、保障措施可行，得5分； 2、任务安排较合理、保障措施较可行，得4.5分； 3、任务安排合理性尚可、保障措施可行性尚可，得4分； 4、任务安排合理性一般、保障措施可行性一般，得3.5分； 5、任务安排欠合理、保障措施欠可行，得3分； 6、任务安排不合理、保障措施不可行，得2分； 7、未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | （5）针对供应商内部考核制度的考核办法、考核结果的补救措施和奖罚办法进行评议： 1、考核办法合理、考核结果的补救措施和奖罚办法可行，得4分； 2、考核办法较合理、考核结果的补救措施和奖罚办法较可行，得3.5分； 3、考核办法合理性尚可、考核结果的补救措施和奖罚办法可行性尚可，得3分； 4、考核办法合理性一般、考核结果的补救措施和奖罚办法可行性一般，得2.5分； 5、考核办法欠合理、考核结果的补救措施和奖罚办法欠可行，得2分； 6、考核办法不合理、考核结果的补救措施和奖罚办法不可行，得1分； 7、未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | （6）针对供应商针对服务区域重难点的分析、解决方法及措施进行评议： 1、重难点分析切合本项目、解决方法及措施可行，得4分； 2、重难点分析较切合本项目、解决方法及措施较可行，得3.5分； 3、重难点分析较切合度尚可、解决方法及措施可行性尚可，得3分； 4、重难点分析切合度一般、解决方法及措施可行性一般，得2.5分； 5、重难点分析欠切合、解决方法及措施欠可行，得2分； 6、重难点分析不合理、解决方法及措施不可行，得1分； 7、未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | (7）针对供应商的服务响应、服务承诺进行评议： 1、服务响应及时、服务承诺内容可行，得4分； 2、服务响应较及时、服务承诺内容较可行，得3.5分； 3、服务响应及时性尚可、服务承诺内容可行性尚可，得3分； 4、服务响应及时性一般、服务承诺内容可行性一般，得2.5分； 5、服务响应欠及时、服务承诺内容欠可行，得2分； 6、服务响应不及时、服务承诺内容不可行，得1分； 7、未提供的不得分。 | 4 |
| 5 | 拟投入的人员配备和管理 （11分） | （1）根据供应商拟派的管理人员（项目经理、经理助理）项目经验、从业经历及管理经验进行评议： 1、项目经验全面、从业经历及管理经验丰富，得3分； 2、项目经验较全面、从业经历及管理经验较丰富，得2.5分； 3、项目经验全面性一般、从业经历及管理经验丰富性一般，得2分； 4、项目经验不全面、无从业经历及管理经验，得1分； 5、未提供的不得分。 注：供应商根据实际情况提供相应证明；其中身份证和劳动合同复印件应编入投标文件中，以上3项材料中有缺失的酌情给分】： | 3 |
|  |  | （2）针对供应商拟投入其他一线作业人员岗位设置、年龄、数量、相关经验进行评议： 1、人员配备合理、相关经验丰富，得4分； 2、人员配备较合理、相关经验较丰富，得3.5分； 3、人员配备合理性尚可、相关经验丰富性尚可，得3分； 4、人员配备合理性一般、相关经验丰富性一般，得2.5分； 5、人员配备欠合理、相关经验欠丰富，得2分； 6、人员配备不合理、无相关经验，得1分； 7、未提供的不得分。 注：提供拟配置人员的相关证书复印件、相关经验证明材料（如有） | 4 |
|  |  | （3）针对供应商合同执行期间的人员数量保障方案和岗位技能培训方案进行评议： 1、人员数量保障方案和岗位技能培训方案合理的得4分； 2、人员数量保障方案和岗位技能培训方案较合理的得3.5分； 3、人员数量保障方案和岗位技能培训方案合理性尚可的得3分； 4、人员数量保障方案和岗位技能培训方案合理性一般的得2.5分； 5、人员数量保障方案和岗位技能培训方案欠合理的得2分； 6、人员数量保障方案和岗位技能培训方案不合理的得1分； 7、未提供的不得分。 | 4 |
| 6 | 机械车辆和设备配置（8分） | 针对供应商拟投入本标项机械车辆和设备的配置方案、保障措施进行评议： 1、配置方案内容合理、保障措施可行，得5分； 2、配置方案内容较合理、保障措施较可行，得4.5分； 3、配置方案内容合理性尚可、保障措施可行性尚可，得4分； 4、配置方案内容合理性一般、保障措施可行性一般，得3.5分； 5、配置方案内容欠合理、保障措施欠可行，得3分； 6、配置方案内容不合理、保障措施不可行，得2分； 7、未提供的不得分。 注：以上机械车辆、设备如为自有，投标文件中提供购置发票及车辆的行驶证复印件加盖公章，发票抬头、行驶证所有人与营业执照名称保持一致；如为租赁，除上述资料外，投标文件中还须提供租赁合同复印件。 | 5 |
|  |  | 针对供应商根据“鄞州公园一期北广场及文化广场“席地而坐”精细化保洁”的要求投入机械车辆和设备以满足“席地而坐”的需求，对配置方案、保障措施进行评议： 1、配置方案内容合理、保障措施可行，得3分； 2、配置方案内容较合理、保障措施较可行，得2.5分； 3、配置方案内容合理性尚可、保障措施可行性尚可，得2分； 4、配置方案内容合理性一般、保障措施可行性一般，得1.5分； 5、配置方案内容欠合理、保障措施欠可行，得1分； 6、配置方案内容不合理、保障措施不可行，得0.5分； 7、未提供的不得分。 注：以上机械车辆、设备如为自有，投标文件中提供购置发票及车辆的行驶证复印件加盖公章，发票抬头、行驶证所有人与营业执照名称保持一致；如为租赁，除上述资料外，投标文件中还须提供租赁合同复印件。 | 3 |
| 7 | 特殊时期的应急保障措施 （10分） | 针对供应商提供的防台防汛期间、冰冻雪灾等自然灾害时处理预案进行评议： 1、处理方案合理、可行，得4分； 2、处理方案较合理、较可行，得3.5分； 3、处理方案合理性尚可，得3分； 4、处理方案合理性一般，得2.5分； 5、处理方案欠合理，得2分； 6、处理方案不合理，得1分； 7、未提供本项不得分。 | 4 |
|  |  | 针对供应商提供的节庆假日、重大活动应急预案进行评议： 1、突发状况应急预案可行，得3分； 2、突发状况应急预案较可行，得2.5分； 3、突发状况应急预案可行性尚可，得2分； 4、突发状况应急预案可行性一般，得1.5分； 5、突发状况应急预案欠可行，得1分； 6、突发状况应急预案不可行，得0.5分； 7、未提供本项不得分。 | 3 |
|  |  | 针对供应商提供的各类城市评比、检查时的处理方案及应对措施进行评议： 1、处理方案合理、应对措施可行，得3分； 2、处理方案较合理、应对措施较可行，得2.5分； 3、处理方案合理性尚可、应对措施可行性尚可，得2分； 4、处理方案合理性一般、应对措施可行性一般，得1.5分； 5、处理方案欠合理、应对措施欠可行，得1分； 6、处理方案不合理、应对措施不可行，得0.5分； 7、未提供本项不得分。 | 3 |
| 8 | 应急演练及安全培训 | 针对供应商提供的定期应急演练、安全培训计划及方案，根据演练、培训频次、内容进行评议：（在满足本标项招标需求的基础上） 1、应急演练、安全培训计划及方案合理，演练、培训频次、内容可行，得4分； 2、应急演练、安全培训计划及方案较合理，演练、培训频次、内容较可行，得3.5分； 3、应急演练、安全培训计划及方案合理性尚可，演练、培训频次、内容可行性尚可，得3分； 4、应急演练、安全培训计划及方案合理性一般，演练、培训频次、内容可行性一般，得2.5分； 5、应急演练、安全培训计划及方案欠合理，演练、培训频次、内容欠可行，得2分； 6、应急演练、安全培训计划及方案不合理，演练、培训频次、内容不可行，得1分； 7、未提供本项不得分。 注: 应急演练、安全培训次数需在满足本标项招标需求的基础上实施。 | 4 |
| 9 | 设备设施维保方案（8分） | （1）针对供应商对公共基础设备设施检查、上报方案进行评议： 1、检查、上报方案内容合理、保障措施可行，得4分； 2、检查、上报方案内容较合理、保障措施较可行，得3.5分； 3、检查、上报方案内容合理性尚可、保障措施可行性尚可，得3分； 4、检查、上报方案内容合理性一般、保障措施可行性一般，得2.5分； 5、检查、上报方案内容欠合理、保障措施欠可行，得2分； 6、检查、上报方案内容不合理、保障措施不可行，得1分； 7、未提供的不得分。 | 4 |
|  |  | （2）针对供应商对公共基础设备设施维修、维护方案进行评议： 1、维修、维护方案内容合理、保障措施可行，得4分； 2、维修、维护方案内容较合理、保障措施较可行，得3.5分； 3、维修、维护方案内容合理性尚可、保障措施可行性尚可，得3分； 4、维修、维护方案内容合理性一般、保障措施可行性一般，得2.5分； 5、维修、维护方案内容欠合理、保障措施欠可行，得2分； 6、维修、维护方案内容不合理、保障措施不可行，得1分； 7、未提供的不得分。 | 4 |
| 10 | 耗材的使用及保障措施 | 针对供应商各类保洁和保安用工器具、保洁易耗物资使用的保障措施、目标要求进行评议： 1、方案保障措施详尽、目标要求明确，得3.5分； 2、方案保障措施较详尽、目标要求较明确，得3分； 3、方案保障措施详尽程度尚可、目标要求明确性尚可，得2.5分； 4、方案保障措施详尽程度一般、目标要求明确性一般，得2分； 5、方案保障措施欠详尽、目标要求欠明确，得1分； 6、方案保障措施不详尽、目标要求不明确，得0.5分； 7、未提供的不得分。 | 3.5 |
| 11 | 价格分（15分）： 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价×[1-小微企业价格扣除优惠值10％（如有）]，评标基准价的得满分15分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×15％×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 |  | 15 |

第五章 合同主要条款

宁波市鄞州公园、文化广场保洁与保安等综合服务项目合同

项目编号：

项目名称：宁波市鄞州公园、文化广场保洁与保安等综合服务项目（标项一）

甲方（发包人）：宁波市鄞州区园林绿化中心

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及宁波市鄞州公园、文化广场保洁与保安等综合服务项目公开招标结果，确定乙方为本项目的中标单位，现根据《中华人民共和国民法典》相关规定和采购文件、乙方投标文件承诺内容，在自愿、平等、协商一致的基础上，特订立本合同。

一、服务范围、服务内容及岗位职责

1、鄞州公园二期：东至宁南南路、南至日丽西路、西至滨江南路、北至首南西路，占地约46.1 万平方米，其中水域面积约为16万平方米，绿地面积约21.2万平方米，园路铺装面积约9万平方米。

2、善园：坐落于宁波广德湖南路与泰康西路交叉口，总占地面积约1.6万平方米。

3、李惠利故居周边绿地：总面积约70000平方米。

注：(1）上述所列服务面积为近似数量，与实际准确数量可能会有出入，乙方在投标报价时已予以充分考虑，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或养护费用申请将不予受理。

(2）本项目服务范围包括部分水域的保洁及设施养护、不包括服务范围内经营项目涉及的建筑物的保洁、公厕保洁、服务范围内绿化养护（园林绿化新修剪的绿化废弃物除外）等，上述范围具体以实际甲方实际需求为准。

（二）服务内容及岗位职责：

1.保洁工作：保洁作业服务范围包括在公园绿地园路广场开放时间内不间断流动保洁，清理垃圾杂物，确保卫生环境整洁（园林绿化新修剪的绿化废弃物除外）；定期开展公共环境的消杀工作，确保安全健康的游玩环境。

2.保安工作：保安作业服务范围包括公园绿地园路广场内的门卫值班、治安巡逻、设备巡检、消防管理、公园秩序维持和交通管理、应急处理、各类公园绿地园路广场内的审批占用施工及其它工程等，以保持日常秩序井然有条，保障入园市民人身与财产安全。

3.维修工作：主要负责对公园绿地园路广场内公共部分的设施设备进行日常维修养护，延长使用寿命，做好日常检查，及时上报维修方案，及时修复、排除安全隐患，保证各类设施设备常年运行良好，同时监管项目的安全生产过程。

4.管理工作：做好与业主的配合、协调工作；承担综合管理总负责，保安、工程、保洁等各项内部考核管理、协调工作，负责项目运行过程中的管理、监督，处理并跟进游客投诉工作，各类活动接待、解说等工作。

5.甲方布置的临时性、突击性任务：台风、雨雪等恶劣天气应急管理和重大节日及活动的节日气氛营造；在规定时限内完成市、区上级部门布置的任务，配合做好各类群众性活动。

6.档案管理及其他：档案管理制度健全，分类合理，装订整齐，存放得当，查阅方便；各类原始台帐、记录、报表齐全，准确，能按要求及时上报。

7.乙方需按行业管理规范要求做好垃圾清除、收运及资源化相关处置工作。

8.文化广场需根据席地而坐的标准进行保洁，费用均包含在合同金额中。

（三）人员配备及相关要求：详见附件（合同签订时根据采购文件及投标响应附上）。

二、合同履约期限

总期限为三年，合同一年一签。采购人根据中标人在上一年度合同履约、考核情况等决定是否续签。本合同服务期限：自2023年   月  日至2024年   月   日止（含试运行期）。

本项目合同履行的前3个月为项目试运行期，试运行阶段正式投入的一线作业人员数量比例必须占到投标时乙方所承诺的拟投入一线作业人员数量的80%及以上且具备对应岗位要求的上岗证，2个月后要求乙方所承诺的拟投入一线作业人员数量到位率达到100%。在试运行期间的人员配置允许其与投标时有不大于10%的数量调整；试运行期结束后，在保证综合管理正常运作的基础上，甲乙双方根据项目试运行情况共同核定人员基准数量并将人员名单报甲方备案，核定后的人员配置供应商不得随意变更，如有变更需报甲方确认同意。

三、合同金额

本项目的合同金额：                     元（¥         ）。

合同金额包含完成本项目全部服务所需的一切费用，应包含：人员费用[含工资、奖金、加班费、劳保福利、各类补贴（如高温津贴等）、五险一金、人身意外险及教育培训、政策性调整等费用]、工作服、机械设备费用、人员使用各类作业机械和工具过程中的各类耗材费、垃圾的分类、清运及处置费用、服务范围内设施的日常维护费用、节假日常规保障费用、安全文明作业费用、招标代理服务费及利润、管理费用（包括人员培训费、办公管理费、其他管理费等）、利润、规费、税金等完成本项目服务所产生的一切费用。

注：①人员基本工资不得低于最新发布的宁波市最低工资。如遇政府最低工资标准、社保基数调整等情况，乙方应自行考虑风险，合同总价不作调整，由乙方在原合同总价范围内自行调整人员工资或社保基数等。

②合同履约期间，本次采购范围的合同金额不因政策因素以及市场因素的变动而调整；因工作量增减或管理要求增减（含发生不可抗力或意外事故而造成设施缺损或因规划建设需要、环境整治提升需要而造成设施量变动的情形；含遇重大活动保障，因甲方要求需提高管理标准并由此增加保安、保洁人员或增加综合管理时间的情形等）导致的人员增减、管理时间增减，以甲方签证认可的联系单为准，费用结算依据参考人员的中标单价，产生的费用计入发生期间所对应的月份中；但如新增部分的费用超过本项目合同总价10%的或单次新增合同金额超过30万元及以上的，另行招标。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

2.除非得到甲方的同意，否则乙方不得分包给他人；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

六、履约保证金：/

七、甲乙双方权责

（一）甲方责任和义务：

1.负责做好管理前各项移交工作和管理期间的协调等工作。

2.协调与政府有关部门工作或其它联络关系。

3.检查和考核乙方管理工作的实施执行情况。

4.对服务范围内保安、保洁、设施设备维护等管理工作每日进行现场检查和监督、督导，发现问题及时与乙方沟通，在限期内督促其改进。

5.在合同生效之日起向乙方提供或协调好管理办公用房。

6.协助乙方做好服务范围内管理工作、宣传教育和文化活动。

（二）乙方责任和义务：

1.制定相应的内部管理制度、考核奖罚制度。加强对保安、保洁、设施设备维护人员的培训，使其了解岗位工作所包含的内容和工作职责。

2.不得擅自占用服务范围内公用设施和改变其使用功能。

3.建立服务范围内管理档案并负责及时记载有关设施、设备变更情况，做好统计。

4.遵守各项管理法规和合同规定的责任要求，根据甲方授权，对服务范围内实施综合管理，确保实现管理目标、经济指标，并承担相应责任，自觉接受甲方检查监督。

5.合同签订后，必须配足有关人员、服装及设备等。所有人员配备相应的服装，要求专业且醒目，穿戴整齐。乙方须建立一套一线人员（保安、保洁）到岗出勤内部考核操作办法（如巡更点打卡制形成、每日考勤、台账等）备查。

6.按照《劳动法》和有关法律、法规的规定，为职工办理相关的社保（五险一金）、人身意外保险等手续。若职工在工作期间发生人身伤亡事故，经济和法律责任均由乙方承担。

7.做好对工作人员的招聘、培训和教育管理，保持工作期间仪表、仪容整洁，着装规范、举止文明，并佩挂上岗证。

8.工作人员应遵纪守法，如在值班期间擅自离岗或发生违规、违法等事件而引起的一切后果由乙方负责。

9.因乙方管理不力引起的偷盗、损坏，要求乙方按原样恢复，费用由乙方承担。

10.不得擅自将服务范围内的管理责任转让给第三方。

11.乙方在合同履约期间，必须配合甲方完成各项园内节庆和重大活动的临时布置任务。

12.乙方不得在合同履约期间，在服务范围内露天停车位向车位使用人收取停车费用。

13.本合同终止时，及时向甲方移交全部管理用房（如有）及有关财产，相关管理档案及有关资料。乙方职工聘用合同与甲方无关。

14.因车辆使用等导致员工或他人人身财产损失的，全部法律责任由乙方承担。

15.因乙方过错（包括但不限于管理服务不力、应由乙方配置或更换的设施设备不全或日常维修不及时等）引起游客意外伤亡，相应赔偿责任由乙方承担；由此对甲方造成的损失后，甲方有权向乙方追偿。

16.乙方做好管理范围内的保洁及垃圾处理工作，处理费用已包含在合同管理总金额中。

17.须配备应急队伍一支，应急队伍组成要求如下：总保安人数的30%（向上取整）、总保洁人数的20%（向上取整）、1名项目经理、1名工程技术人员（即提供不少于27人的应急队伍）。

18.合同履行期间，项目经理不得兼任两个及以上服务标项（包括其它市、区保安或保洁等服务管理项目）。

19.乙方针对项目经理需设立巡更刷脸打卡制度，用于检查项目经理日常管理工作情况。

20.乙方必须承诺在每月考核中至少一次派出分管领导同时参与考核。

21.为应对突发事件或重大迎检、应急保障等，乙方每年必须组织两次以上具有规模性的应急演练。

22.乙方每年应当组织两次以上保安、保洁、工程、管理人员的学习培训，并邀请相关专家进行现场讲解。

23.各项管理要求：

（1）保洁管理要求

①负责做好管理范围内的绿地、园路、广场、停车场、城市家具、景观小品、附属设施等的清洁卫生、垃圾收集、清运工作。

②保洁人员必须统一制服、着装整洁、标记公司LOGO，按要求佩戴帽子，佩戴工作证上岗作业，做到四定（定人、定点、定范围、定责任），交接班不得断岗，双休日及节假日按需调整保洁人员。

③每日7：00前必须完成服务范围内硬地全面清扫（自然落叶、掉枝、有色垃圾）。人行道、车行道、绿化带、树穴、台阶等分别实行相对应的时间长度进行动态保洁，不得擅自减少或漏扫保洁地界。

④园路、铺装保洁保持清洁要求无有色垃圾（瓶罐、瓜皮、果壳、纸屑等）及枯死枝、落叶；无污迹、油迹；无积泥、无积水。无窨井眼堵塞，不得将垃圾扫至湖面、绿篱内，不得有卫生死角。垃圾停留时间不超过30分钟。

⑤绿地保洁：绿地内无白色垃圾（园林绿化新修剪的绿化废弃物除外）。垃圾停留时间不超过30分钟。

⑥侧石旁无污水，雨水井口无堵塞，作业垃圾畚扫干净。清扫成堆垃圾不准超过三堆，无漏畚，清扫时要绕过雨水井口，清扫成堆的垃圾不得就地焚烧，如有发现加倍处罚。

⑦保洁范围内的台阶、树穴、绿化带保持洁净、垃圾桶、亭等周边保持干净、隔离栏下无积泥、积灰。

⑧窨井、下水道疏通：雨、污水管疏通取泥合格率不低于85%。窨井沟眼净、井框四周干净，下水道无堵塞、窨进无溢水现象，检查雨污水积泥不得超过5-8cm，雨、污水井盖无缺损，如有缺损中标人应及时上报并更换井盖，由此发生的费用由中标人承担。落水井、检查井清疏：确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。

⑨保洁员文明作业，掌握气候特点，顺风扫时注意扬尘，不影响过往行人，遇到雨天积水清扫时，尽量注意不使泥浆飞溅过往行人。并且保洁时保洁员距保洁车不得超过50米，不乱倒垃圾。

⑩设施保洁要求做到干净整洁、无积尘，无积泥、无蜘蛛网。果壳箱需套好垃圾袋，内部垃圾无外露、无隔夜垃圾。

⑪行道树因季节原因产生落叶时期应酌情增加巡回次数，或增加保洁人员。

⑫及时清理保洁范围内（包括保洁路面两侧立面“三乱”）的所有牛皮癣、乱涂写、乱张贴等，并做到涂抹规范整洁。

⑬加强巡查，防止在本项目范围内发生各种偷倒垃圾的行为。偷倒行为一经发现，中标人应在当天清运完毕。

⑭垃圾清运要求实行日产日清，运输无滴漏撒情况。垃圾车辆每天擦洗，无污迹，车外无吊挂杂物，车辆无破损。保洁车辆需有醒目警示标志。

⑮垃圾车及保洁工具定点停放，不准乱停乱放。垃圾车严禁停放在草坪、地被植物上。

⑯遇重大节日、节庆活动、台汛天气，需及时增加保洁人员。

⑰乙方须向甲方递交保洁人员具体岗位配置及排班表。

（2）保安管理要求

①根据审批管理、园容管理相关规定，负责做好管理范围内的秩序、消防、保安等巡查监管工作，对公园内违法违规及破坏公园设施行为及时制止。

②保安人员必须统一制服、着装整洁、标记公司LOGO，按要求佩戴帽子，佩戴工作证上岗作业，做到四定（定人、定点、定范围、定责任），交接班不得断岗，双休日及节假日按需调整保安人员。

③岗亭内要求物品摆放整齐，不准堆放杂物，不准闲杂人员进入，不准作其他使用，保持室内外清洁。

④定期开展专项培训和应急演练（一年至少4次），确保每位保安熟练掌握消防、水上救生、急救等技能。

⑤参与甲方委派的相关特殊情况或应急事件处置。

⑥保安交接班需无缝对接，避免管理空挡。

⑦乙方须向甲方递交保安人员具体岗位配置及排班表。

（3）设施、设备管理要求

①负责做好各类设施日常巡查、养护（包括定时消毒消杀）、维修、运行和管理。工程人员需每天对园内设施、设备做好巡查工作，对设施、设备的完整性、功能性如实做好记录，发现有破损、缺失情况，及时组织维修，避免因设施破损而引起的安全责任事故。

设施、设备包括及整改时限：

·市政设施（道路、铺装、广场、栈道、浮桥、桥梁、雨水、污水管道、池、井、沟渠、停车场等）。道路沉降，铺装破损，广场、桥梁设施破损，一般在72小时内修复；井盖缺失、移位存在紧急安全隐患的，须在2-4小时内修复。

·环卫设施（垃圾桶）：环卫设施破损的在72小时内修复。

·标志系统（导览牌、温馨提示牌、警示牌、树木铭牌、告示牌等）：标志系统破损的在24-72小时内修复。

·照明系统（庭院灯、地埋灯、路灯、电缆、配电箱等）：照明系统出现破损在72小时内修复。

·健身娱乐设施（健身器材）：健身娱乐设施破损在72小时内修复。

·景观小品（护栏、雕塑、景墙、廊架、桌凳等）：绿化护栏和廊架破损、脱落、缺失在72小时内修复；雕塑破损、缺失、倾斜、污损的在240小时内修复；其余景观设施破损一般在72小时内修复。

·水上救护设施：救护设施残缺、破损的在72小时内修复；紧急案件4小时内修复。

·无障碍设施和防灾避险设施：设施出现破损一般在72小时内修复。

·音响、喇叭系统：系统破损一般在72小时内修复。

②做好公园高低配管理房的日常巡查、检修、保养、保洁工作：制定高低配管理房工作制度，规范操作。

③定期运行、保养消防设施（每月一次），消防器材按规定配置摆放，定期检查灭火器，确保功能完好，消防通道畅通；自备消防水泵的功率及水压达到灭火要求。

④负责编制公园内设施、设备等月度、年度维修养护计划，协助公园业主单位做好大中修方案。

⑤认真做好服务范围内设施设备档案管理，及时做好设施量增减动态更新记录以及设施设备保养维修记录。

⑥如有其它新（改）设施设备移交接管的，根据甲方要求进行管理。

（4）应急管理要求

①突发灾害天气

·制定防台防汛、雨雪灾害天气应急预案，服从甲方统一指挥、调度相关人力物资。

·灾害性天气来临前需落实值班，充分准备抗灾物资，如沙袋、水泵、铁锹、盐、警戒线、温馨告示牌等。仔细检查园内设施、设备，确保安全、功能完好，广场排水系统运作良好。及时告知园内有关经营单位做好防御工作。导览牌电子公告、广播游园须知等文字音频需调整为防台抗汛或雨雪灾害相关信息，安全告知广大游客。清空所有垃圾桶。

·灾害性天气来临时落实人员定期巡查，封园、封道，关闭电源，禁止游客游玩、留宿园内。尤其注意台风天，公园水位上涨、漫淹园路、绿地时，应及时关闭所有配电箱电源，防止触电事故。

·灾害性天气结束后第一时间组织修复。雨、雪、台风后及时清扫道路、桥面、平台上的积水、积雪、泥沙及树枝落叶，保证道路通行安全。冲洗设施及绿化枝叶上残留污垢。统计灾后损失情况，检查所有设施、设备，及时组织修复。做好灾后消毒工作。

②重大活动保障

·制定重大活动保障、迎检工作的应急预案，服从业主单位统一指挥、调度相关人力物资。

·落实重大活动保障、迎检的值班工作，落实人员动态巡查，做好各类登记，仔细检查园内设施、设备，确保安全、功能完好，广场排水系统运作良好，及时告知园内有关经营单位做好保障工作。根据业主单位要求，落实其它工作。

③重大公共卫生

·制定重大公共卫生突发情况下的应急预案，服从业主单位统一指挥、调度相关人力物资。

·落实公共卫生突发情况下的值班工作，做好各类登记，充分准备物资储备，如消毒消杀用品。仔细检查园内各类设施、设备卫生状况，全面做好防御工作。根据业主单位要求，落实其它工作。

④除以上应急管理要求外，针对管理范围外的应急突发情况，业主单位有权抽调部分人员进行其它区域的应急支援。

（5）乙方须加强安全排查、教育培训及演练，具体如下：

1）专职安全员职责：

① 排查所管理范围内的消防设施、设备，配置是否符合相关规范要求；

②排查用电设备、设施及其用电管理是否符合安全用电要求；

③排查现场管理是否到位，定置定位有否落实，作业、非作业人员通道是否畅通；

④排查安全疏散指示、警示标志，是否准确齐全；

⑤完成其它甲方交办的安全生产专项工作。

2）乙方须落实安全生产责任制和安全生产规章制度，由专职安全员不定时进行安全检查和隐患排查治理，对所有服务人员进行安全生产教育、作业现场安全、特种设备安全培训，由应急队伍和其他人员不定时进行应急管理及演练。

3）根据当前安全生产形势、上级指示精神及季节性、节假日特点、举报投诉以及各类专项安全检查等要求，乙方每季度组织开展临时性安全检查活动。

4）配合甲方及上级主管部门进行安全生产检查工作。

八、考核和服务经费的核拨

1.考核验收：鄞州区综合行政执法局园林绿化中心考核小组每月对综合服务质量进行考核验收。

2.考核内容：由保洁管理、设备设施维护保养管理、保安管理三大考核指标组成（满分100分），详见附件1《综合服务管理考核扣分细则》、附件2《直接扣款项及违约责任》、附件4《月度综合评定养护经费核拨单（物业）》、附件5《专项考核及重点督查问题抄告单》。

3.服务经费的核拨如下：1年度的服务经费根据月度考核结果按月核拨，每月考核后，由甲方在收到发票后7个工作日内核拨给乙方，每月应支付的费用=（一年合同总价-暂列金额）/12－考核扣除费用。根据每月考核情况，于下一月度支付前一月度的服务经费。

（1）综合考核分在95分以上（包括95分）的为优秀，拨付全额月服务经费（1年服务经费/12）；

（2）综合考核分在85（含）~95分的为良好，以95分为基准每扣1分扣除月服务经费（1年服务经费/12）的3%；

（3）综合考核分在85分以下的为不合格，核拨全额月服务经费（一年服务经费/12）的60%。如连续两个月或累计三个月份考核不合格，甲方有权单方解除合同，由此产生的后果由乙方自行承担，且乙方不得参与该项目下一轮的招投标活动。

（4）其他

①考核结果引起的扣罚（包括直接扣款情形）直接在当月应当核拨的服务经费中扣减；

②其他详见“附件1 《综合服务管理考核扣分细则》、附件2《直接扣款项及违约责任》、附件4《月度综合评定养护经费核拨单（物业）》、附件5《专项考核及重点督查问题抄告单》”及合同条款约定。

4.本项目的考核办法及细则的解释权归甲方所有；如有必要，甲方有权在年度合同签订前与乙方商议并对考核标准及细则进行合理的修改。

5.设施、设备易耗品，如照明设施（灯管、灯泡、插座、电线等）、保洁用品及其他如门锁、水龙头、救生设备等易耗品、管理设备等费用已包含在管理服务经费中，由乙方根据使用情况及时采购补充，费用原则上不另行增补。

6.因乙方管理不力引起的偷盗、损坏，要求乙方按原样恢复，费用由乙方自行承担。

7.综合管理办公室、办公设备、食堂等配套设备及使用水电费等均由乙方自行解决、承担。乙方在合同签订进场后，涉及用水、用电的，需单独设立水、电表，产生的费用在每个合同年度最后一个月服务经费中扣除。

8.服务范围内由甲方委托第三方出租的房屋所涉及的物业管理费根据区财政相关规定执行。

10.乙方授权       进行项目后续业务及财务进出事项的对接，负责人：           开户银行：              账号：              。

九、违约责任

1.提前解除合同：合同期限内发生下列情况之一的，甲方有权提前解除合同，甲方有权要求乙方赔偿，并保留追究有关责任人的经济和法律责任的权利。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。且乙方不得参与本项目下阶段和该项目下一轮的招投标活动：

（1）一个合同期（12个月）内区级考核累计三次不合格或连续两次考核不合格。

（2）非自然原因造成设施重大损失（具体根据合同内规定）。

（3）因乙方管理不善被群众举报或媒体曝光或造成员工群体性事件的且在社会上造成恶劣影响和严重后果。

（4）乙方未在中标通知书发出后30天内按采购文件及投标承诺的要求配置各类人员并持有对应岗位要求的上岗证的，甲方有权取消乙方中标资格，本项目重新组织招标。

（5）乙方未在中标通知书发出后30天内按采购文件及投标承诺的要求配置机械车辆和设备的，甲方有权取消乙方中标资格，本项目重新组织招标。

（6）乙方违反本合同有关约定，擅自收费的。

（7）公司法人代表构成严重违法行为的，根据相关规定将该公司列入行业黑名单。

（8）经相关部门鉴定，乙方存在严重的安全生产责任事故。

（9）合同履行期间，未按招标要求进行管理服务且情节严重的，第一次警告，第二次约谈，第三次仍未达标的。

2.合同终止：

（1）乙方在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向甲方提出书面申请，经甲方同意后，方可终止合同。

（2）如因政策或行业主管部门实施范围调整等，甲方有权提前终止合同，甲方将以书面形式提前一个月通知乙方，双方不承担任何责任，服务费按实际结算，多退少补。

（3）甲、乙任一方无正当理由提前终止合同的，应按合同金额1%的标准向对方支付违约金；给对方造成的经济损失超过违约金的，另一方有权进行追索。

十、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

本合同所指的不可抗力事件是指本合同生效日之后出现的，妨碍任何一方履行或部分履行本合同的所有事件，而且该事件是合同双方不能合理地控制、无法预料，或即使可以预料也无法合理避免和克服的战争和自然灾害等事件。

下述事件和情况如果符合上述要求，应属不可抗力事件：

（1）任何战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突、外敌行为、封锁、暴乱、恐怖活动或军事力量的使用；

（2）闪电、地震、地沉、地隆、山崩、飓风、风暴、火灾、洪水、干旱、陨石撞击和火山爆发，或任何其他天灾；

（3）发生瘟疫和大规模流行性疾病；

（4）全国性、地区性、城市性罢工；

（5）由于非乙方原因引起的连续四十八小时以上供电中断；

（6）国家征用、征收；

（7）导致本合同实际上不能履行的法律变更。

2.不可抗力事件发生后，应2小时内通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、附则

1.本合同作业方案、考核办法及采购文件、乙方投标文件及投标澄清或承诺，作为合同附件，对合同条款具有补充作用，具有同等法律效力。

2.未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

3.在合同履行过程中，如有政策调整或实际运行制度变更或因乙方原因导致管理服务效果不理想的，甲方有权调整附件附件1《综合服务管理考核扣分细则》、附件2《直接扣款项及违约责任》、附件4《月度综合评定养护经费核拨单（物业）》、附件5《专项考核及重点督查问题抄告单》。

十二、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：依法向鄞州区人民法院诉讼。

十三、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份，

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

地址：	地址：

法定代表人：                                 法定代表人：

或授权代表（签字或盖章）：	或授权代表（签字或盖章）：

签订地点：

签订日期：2023年  月  日

合同附件：

附件1：《岗位设置要求及作业时间》

附件2：《综合服务管理考核扣分细则》

附件3：《直接扣款项及违约责任》

附件4：《“席地而坐”深度保洁标准》

附件5：《月度综合评定养护经费核拨单（物业）》

附件6：《专项考核及重点督查问题抄告单》

附件1：《岗位设置要求及作业时间》

岗位设置要求及作业时间

标项一：

| 服务区域 | 岗位类型 | 具体岗位 | 岗位工时 | 岗位职责 | 岗位数量 （岗） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄞州公园 二期 | 保安岗 | 岗亭值守岗 | 24 小时管理制 | 白天主要负责公园二期主要进出口的秩序维护、保安工作。夜晚负责岗亭值守，并同时公园动态巡查 |  | 1、有7个岗亭，另有香度桥南北、儿童乐园2个定点岗； 2、须设置监控岗，确保监控系统的正常使用和安全运作，并记录运行情况，对于可疑事件和安全隐患事件及时上报。 |
|  |  | 香度桥南北定点岗 | 6:00-22:00， 每天 16 小时 | 负责公园二期内香度桥南北的秩序维护、保安工作；夜间负责定点值守及巡查工作。 |  |  |
|  |  | 儿童乐园定点岗 | 6:00-22:00， 每天 16 小时 | 负责儿童公园的秩序维护保安工作；夜间负责定点值守及巡查工作。 |  |  |
|  |  | 公园动态巡查岗 | 24 小时管理制 | 负责公园二期广场、道路、栈道、亲水平台、环岛、桥梁等区域的动态巡查和消防检查等工作，尤其加强游人密集、安全隐患较大的重点区域保障。 |  |  |
|  |  | 公园监控岗 | 24 小时管理制 | 负责公园二期辖区内的电视监控和消防监控工作，确保监控系统的正常使用和安全运作，并记录运行情况，对于可疑事件和安全隐患事件及时上报。 |  | / |
|  | 保洁岗 | 公园动态保洁岗 | 6:00-22:00， 每天 16 小时 | 负责公园二期的道路、广场、绿地、栈道、桥梁、亲水平台等公园陆地室外的动态保洁 |  | / |
| 善园 | 保安岗 | 善园动态巡查岗 | 6:00-20:00， 每天 14 小时 | 负责善园区域的动态巡查等工作，尤其加强游人密集、安全隐患较大的重点区域保障。 |  | / |
|  | 保洁岗 | 善园动态保洁岗 | 6:00-20:00， 每天 14 小时 | 负责善园的道路、绿地、桥梁等区域的动态保洁 |  | / |
| 李惠利故居周边绿地 | 保安岗 | 李惠利动态巡查岗 | 6:00-20:00， 每天 14 小时 | 负责李惠利故居周边区域的动态巡查等工作，尤其加强游人密集、安全隐患较大的重点区域保障。 |  | / |
|  | 保洁岗 | 李惠利动态保洁岗 | 6:00-20:00， 每天 14 小时 | 负责李惠利故居周边的道路、绿地等区域的动态保洁 |  | / |
| 鄞州公园二期、善园、李惠利故居周边绿地 | 其他人员 | 项目经理、经理助理、 工程技术岗 | 其中： 项目经理、经理助理工作时间：为8小时, 法定节假日值班。紧急情况下根据采购人通知到岗到位。 工程技术岗服务人员工作时间：为8小时, 法定节假日值班。紧急情况下根据采购人通知到岗到位，接到采购人通知后30分钟内响应，1小时内到达指定地点。 | 负责服务区域的管理及技术服务工作 |  | 其中： （1）项目经理要求：1、要求具有相关保洁、安保管理工作资历不得少于3年。 2、有较强的沟通能力，普通话标准，语言表达能力好。主要负责公园保安、保洁、检修等日常工作的组织、协调及智慧城管的组织与上报相关工作和景区讲解。 （2）经理助理要求：主要负责协助项目经理开展工作及财务报表等开支的上报，接待及相关内勤工作。 （3）工程技术岗要求： 1、包含巡查应急处理和负责日常安全生产工作，每周提供一次设施情况报告。 2、主要职责： 负责公园的各种设施设备的检查维修管理工作。须有一人持有高压电工作业证或高压证。 |
| 合计: |  |  |  |  |  | / |

- 附件2：《综合服务管理考核扣分细则》

说明：1.保洁、设施设备、保安管理根据考核标准要求进行打分，未按规定的每项每处扣0.2分。

2.有下列行为之一的，考核扣分加倍：

（1）存在问题未及时整改的；

（2）一季度内连续发现相似问题的。

表1 综合服务管理考核扣分细则（保安管理）

| 项目 | 工作 内容 | 考核标准要求 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 安 管 理（33分） | 巡 逻 岗 管 理（21分） | 制服统一、着装整洁，不准混装，按要求佩戴帽子，工作证。 | 2 |  |
|  |  | 文明服务，以礼待人，严禁拉帮结伙、打架斗殴、吵架骂人。（未按规定每次扣1分） | 3 |  |
|  |  | 机动车、非机动车在规定的场地停放，管理有序；严禁未经许可的机动车和非机动车在园区行驶。 | 4 |  |
|  |  | 公园内严禁流动摊贩，烟花爆竹、传单兜售、乱登广告。 | 4 |  |
|  |  | 及时制止不文明遛狗、践踏草坪、采摘花果、“三乱”（乱涂写、乱刻画、乱张贴）等破坏公园设施行为。 | 4 |  |
|  |  | 及时制止公园内垂钓、捕鱼、游泳、洗涤等行为。 | 4 |  |
|  | 值 班 岗 管 理（6分） | 岗亭、值班室内办公用品摆放整齐，无杂物堆放，及时保持卫生清洁。 | 2 |  |
|  |  | 岗亭、值班室内严格遵守值班制度，监控记录、交接班记录、值班记录应详细、完整。 | 2 |  |
|  |  | 熟练操作各种消防设施和消防器材，认真做好设施、设备月检工作，记录详细、完整。 | 2 |  |
|  | 其 他（6分） | 做好公园内防火、防盗、防破坏、防伤害事故等安全防范和监控工作。 | 2 |  |
|  |  | 保安人员应按合同规定配备，无擅自脱岗（抽烟）、闲谈、消极怠工现象。（抽烟每发现一次扣0.5分，其它未按规定每次扣1分） | 4 |  |

表2 综合服务管理考核扣分细则（设备设施维护保养管理）

| 项目 | 工作内容 | 考核标准要求 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 施 设 备 管 理（27分） | 设 备 管 理（14分） | 制订各类设备的操作规程，安全注意事项。 | 2 |  |
|  |  | 做好各类设备运行、巡查、维护、保养记录，每月初提交园林中心备案。 | 2 |  |
|  |  | 做好设备日常清洁、润滑养护及工作用房的清洁卫生、无积尘。 | 2 |  |
|  |  | 设备出现故障及时维修，故障设备有待修标记及维修记录。 | 2 |  |
|  |  | 突发情况（如突然断电、台风等）有设备应急故障处理措施（高配间）。 | 2 |  |
|  |  | 保证应急灯在停电状态下能正常使用。 | 2 |  |
|  |  | 水电在规定的时间内开关，节约能源。 | 2 |  |
|  | 设 施 管 理（13分） | 每月初提交设施的月度维修保养计划和总结。 | 2 |  |
|  |  | 每日进行全面巡逻，定时做好消毒消杀工作，确保公共配套设施完整、功能完好(健身器材、游乐设施、花坛花箱、垃圾箱、标志牌、桌椅、路灯等 )，一旦发现问题在10分钟内响应维修，并及时组织实施。 | 3 |  |
|  |  | 建筑物及构筑物（雕像、景墙、桥梁、亭子、廊、及各类功能用房等）结构牢固安全、构件完整、美观，一旦发现问题及时进行维修。 | 2 |  |
|  |  | 园路、广场、铺装表面平整，无缺损，无明显松动，无大面积积水。 | 2 |  |
|  |  | 及时提交油漆方案，对钢铁、木质构架、设施每年油漆保养一次，确保设施美观，延长使用寿命。 | 2 |  |
|  |  | 各类井盖完整，无安全隐患。 | 2 |  |

表3 综合服务管理考核扣分细则（保洁管理）

| 项目 | 工作内容 | 考核标准要求 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁管理（40分） | 作业质量（30分） | 公园范围内（绿地、园路、铺装等公共场所）无白色垃圾、无果皮纸屑、无杂物堆积、无树挂、无积水污渍、无卫生死角。 | 10 |  |
|  |  | 水面无漂浮物（枯枝落叶、白色垃圾、油污、死鱼等）、无有害生物。 | 3 |  |
|  |  | 园内座椅、牌示、栏杆、亭廊、照明设施、果壳箱等设施每日擦洗一遍，保持洁净美观，无积尘，无虫网。 | 3 |  |
|  |  | 无“三乱”（乱张贴、乱涂写、乱刻画）。 | 3 |  |
|  |  | 垃圾停留时间不超过30分钟。 | 3 |  |
|  |  | 果壳箱应及时清理，做到无满溢、内外无残存垃圾与污水，保持箱体及周边环境干净整洁。 | 5 |  |
|  |  | 果壳箱清理清洗后，应将垃圾收集容器复位并关闭箱门，果壳箱内的垃圾收集容器应加套专用垃圾袋。 | 3 |  |
|  | 作业管理（10分） | 保洁人员应按合同规定配备，无擅自脱岗（抽烟）、闲谈、消极怠工现象。（未按规定每次扣0.5分） | 2 |  |
|  |  | 保洁人员在工作时间内必须佩戴工作证，举止文明、着装整齐。 | 2 |  |
|  |  | 垃圾应按指定地点倾倒，严禁焚烧垃圾、树叶等，严禁把垃圾扫倒窨井、绿篱内、湖面等。（未按规定每次扣2分） | 4 |  |
|  |  | 保洁工具应按指定地点摆放整齐，保洁车、保洁船整洁、标识清晰，无吊挂、撒落及滴漏现象。 | 2 |  |

附件3：直接扣款项及违约责任

直接扣款及其它相关约定

一、以下情况每件扣减1000元

1.未在限时或约定整改期内完成整改。

2.整改质量不达标，存在敷衍现象。

3.日常工作人员缺位的。

4.工作人员上班时间随意抽烟、玩手机。

5.工作人员上班时间不按规定巡逻。

6.服务人员未到位（保安、保洁人员到位率），或定位情况不真实、或无法反应人员到位情况的。

7.未及时制止公园内聚众赌博。

8.未及时制止公园内流动摆摊。

9.未及时制止公园内乱停车（机动车、电瓶车）。

二、以下情况每件扣减2000元

1.上级通报、督办件、信访投诉件、公园巡查督办不力，或主观原因催办迟迟未响应。

2.园林绿化中心主任、副主任不定时抽查到的问题。

3.智慧城管案件亮红灯的。

4.被局安委办或委托的第三方安全专家检查发现到安全隐患的。

5.项目经理巡更刷脸打卡未完成的。

三、以下情况扣减3000元

1.上级领导及上级部门不定期抽查到的问题。

2.出现大面积未经审批占用绿地行为，情况严重且未及时上报。

3.出现《行走甬城马路办公积存案件整治周报》通报。

四、以下情况每件扣减5000元

1.批示督办件、媒体曝光件。

2.由于监管不力造成的安全责任事故。

3.未按照投标承诺配备新能源设备（落叶吹风机）全部的，每月扣除，直至配备完成。

五、以下情况每件扣减10000元

1.各类重大活动、应急保障不力的。

2.擅自更换项目经理的违约责任。

3.每月考核企业分管领导一次未参加的。

六、以下情况每件扣减20000元

1.每年未组织两次以上具有规模性应急演练的。

2.每年未组织两次以上管理人员及养护作业工人现场学习培训的。

3.发现项目经理兼任两个及以上养护标项（包括其它市、区项目）；扣款后仍未能整改的，继续逐月扣款，直至整改。

七、违约责任

1.提前解除合同：合同期限内发生下列情况之一的，甲方有权提前解除合同，甲方有权要求乙方赔偿，并保留追究有关责任人的经济和法律责任的权利。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。且乙方不得参与本项目下阶段和该项目下一轮的招投标活动：

（1）一个合同期（12个月）内区级考核累计三次不合格或连续两次考核不合格。

（2）非自然原因造成设施重大损失（具体根据合同内规定）。

（3）因乙方管理不善被群众举报或媒体曝光或造成员工群体性事件的且在社会上造成恶劣影响和严重后果。

（4）乙方未在中标通知书发出后30天内按采购文件及投标承诺的要求配置各类人员并持有对应岗位要求的上岗证的，甲方有权取消乙方中标资格，本项目重新组织招标。

（5）乙方未在中标通知书发出后30天内按采购文件及投标承诺的要求配置机械车辆和设备的，甲方有权取消乙方中标资格，本项目重新组织招标。

（6）乙方违反合同有关约定，擅自收费的。

（7）公司法人代表构成严重违法行为的，根据相关规定将该公司列入行业黑名单。

（8）经相关部门鉴定，乙方存在严重的安全生产责任事故。

（9）合同履行期间，未按招标要求进行管理服务且情节严重的，第一次警告，第二次约谈，第三次仍未达标的。

2.合同终止：

（1）乙方在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向甲方提出书面申请，经甲方同意后，方可终止合同。

（2）如因政策或行业主管部门实施范围调整等，甲方有权提前终止合同，甲方将以书面形式提前一个月通知乙方，双方不承担任何责任，服务费按实际结算，多退少补。

（3）合同任一方无正当理由提前终止合同的，应按合同金额1%的标准向对方支付违约金；给对方造成的经济损失超过违约金的，另一方有权进行追索。

附件4：“席地而坐”深度保洁标准

鄞州公园二期北广场“席地而坐”深度保洁标准

| 序 号 | 保洁项目 | 名称 | 数量 | 保洁频次 | 位置 | 保洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市家具 | 长凳 | 9 条 | 2 次/日 | 广场两侧 | 无明显灰尘和污迹， 手摸无污迹感，立面 无乱贴乱画，椅上的 积水及时清理干净。城市家具不得有蜘蛛 网等。 |
| 2 |  | 景观廊亭 | 1 处 | 2 次/日 | 广场西侧 |  |
| 3 | 绿化公共设施保洁 | 玻璃围栏 | 2 个 | 2 次/日 | 广场南侧沿河 | 绿化带内保洁清理， 无明显纸屑、烟蒂、 果壳、杂物、呕吐物 及其它废弃物。保持 花坛侧石干净整洁。 道路雨水明沟内及时清理丢弃的零星垃圾、烟蒂等，定期对沉积淤泥清理疏通。 |
| 4 |  | 亲水平台 | 1 处 | 2 次/日 | 广场南侧沿河 |  |
| 5 |  | 花坛 | 9 个 | 2 次/日 | 广场两侧 |  |
| 6 |  | 绿化带内白色 垃圾、烟蒂清理 |  | 每日循环 | 多元文化广场 |  |
| 7 | 铺装\路面 清洁 4400 平方 | 地面清扫 |  | 每日循环 | 多元文化广场 | 广场公共区域保洁无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物、呕吐物及其它废弃物。重度污渍地面采用化学处理，及时处理路面缝隙、墙角等青苔、杂草。 |
| 8 |  | 地面冲洗 |  | 1 次/周 | 多元文化广场 |  |
| 9 |  | 地面油垢 清理 |  | 1 次/日 | 多元文化广场 |  |
| 10 |  | 路面缝隙内青 苔、杂草 清理 |  | 1 次/周 | 多元文化广场 |  |
| 11 | 垃圾桶清洁 | 垃圾桶日常清 洗 | 2 处 | 1 次/日 | 广场西边、北边 | 垃圾桶垃圾每日出 清，桶体每日清洗。 内壁无粘附、箱口无 吊挂、箱体无积垢、 箱内无缺损。 |

注：本项目的考核办法及细则的解释权归甲方所有；如有必要，甲方有权在年度合同签订前与乙方商议并对考核标准及细则进行合理的修改。

附件5：月度综合评定养护经费核拨单（物业）

宁波市鄞州公园、文化广场保洁与保安等综合服务项目专项经费核拨单 (XXX物业)     2023年  月份

| 项目名称 |  | 养护单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上月管理范围 |  |  |  |
| 本月增减 |  |  |  |
| 本月管理范围 |  |  |  |
| 片区考核及核拨金额组成 |  |  |  |
| 四件类考核扣款（万元） |  |  |  |
| 中心考核扣款（万元） |  |  |  |
| 局级及以上领导考核扣款（万元） |  |  |  |
| 市级部门考核扣款（万元） |  |  |  |
| 本月最终核拨金额（万元） |  |  |  |
| 备注 | 1.合同履约期限： 2.四件类考核：批示督办件、信访投诉件、媒体曝光件、双智平台件。 3.中心考核：园林绿化中心副主任以上检查扣款。 4.市级部门考核：按照市局部门每季度考核结果进行扣款。 |  |  |

核拨人（签字）：            复核人（签字）：           制单日期：2023年  月  日

园林绿化中心（盖章）        城市管理科（盖章）

附件6：专项考核及重点督查问题抄告单

专项考核及重点督查问题抄告单

辖区：                                       考核时间：

| 问题点位 |  |
| --- | --- |
| 问题描述 |  |
| 现状照片 | （附照片编号，如20221201-1） |
| 整改要求 |  |
| 整改期限 |  |
| 考核人员： 项目经理： |  |

注：本项目的考核办法及细则的解释权归甲方所有；如有必要，甲方有权在年度合同签订前与乙方商议并对考核标准及细则进行合理的修改。

项目编号：

项目名称：宁波市鄞州公园、文化广场保洁与保安等综合服务项目（标项二）

甲方（发包人）：宁波市鄞州区园林绿化中心

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及宁波市鄞州公园、文化广场保洁与保安等综合服务项目公开招标结果，确定乙方为本项目的中标单位，现根据《中华人民共和国民法典》相关规定和采购文件、乙方投标文件承诺内容，在自愿、平等、协商一致的基础上，特订立本合同。

一、服务范围、服务内容及岗位职责

1、鄞州公园一期：东至天童南路、南至日丽中路、西至宁南南路、北至首南中路，共25.6万平方米，其中水域面积约5.8万平方米，绿地面积约15.6万平方米，园路铺装面积约4.2万平方米。

2、文化广场：东至文化艺术中心西侧无名路（路与绿地交界线），南至首南中路、西至博物馆东侧无名路（路与绿地交界线）、北至惠风中路边界，地面面积5.3万平方米，地下停车场面积1.7万平方米。

注：(1）上述所列服务面积为近似数量，与实际准确数量可能会有出入，乙方在投标报价时已予以充分考虑，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或养护费用申请将不予受理。

(2）本项目服务范围包括部分水域的保洁及设施养护、不包括服务范围内经营项目涉及的建筑物的保洁、公厕保洁、服务范围内绿化养护（园林绿化新修剪的绿化废弃物除外）等，上述范围具体以实际甲方实际需求为准。

（二）服务内容及岗位职责：

1.保洁工作：保洁作业服务范围包括在公园绿地园路广场开放时间内不间断流动保洁，清理垃圾杂物，确保卫生环境整洁（园林绿化新修剪的绿化废弃物除外）；定期开展公共环境的消杀工作，确保安全健康的游玩环境。

2.保安工作：保安作业服务范围包括公园绿地园路广场内的门卫值班、治安巡逻、设备巡检、消防管理、公园秩序维持和交通管理、应急处理、各类公园绿地园路广场内的审批占用施工及其它工程等，以保持日常秩序井然有条，保障入园市民人身与财产安全。

3.维修工作：主要负责对公园绿地园路广场内公共部分的设施设备进行日常维修养护，延长使用寿命，做好日常检查，及时上报维修方案，及时修复、排除安全隐患，保证各类设施设备常年运行良好，同时监管项目的安全生产过程。

4.管理工作：做好与业主的配合、协调工作；承担综合管理总负责，保安、工程、保洁等各项内部考核管理、协调工作，负责项目运行过程中的管理、监督，处理并跟进游客投诉工作，各类活动接待、解说等工作。

5.甲方布置的临时性、突击性任务：台风、雨雪等恶劣天气应急管理和重大节日及活动的节日气氛营造；在规定时限内完成市、区上级部门布置的任务，配合做好各类群众性活动。

6.档案管理及其他：档案管理制度健全，分类合理，装订整齐，存放得当，查阅方便；各类原始台帐、记录、报表齐全，准确，能按要求及时上报。

7.乙方需按行业管理规范要求做好垃圾清除、收运及资源化相关处置工作。

8.文化广场需根据席地而坐的标准进行保洁，费用均包含在合同金额中。

（三）人员配备及相关要求：详见附件（合同签订时根据采购文件及投标响应附上）。

二、合同履约期限

总期限为三年，合同一年一签。采购人根据中标人在上一年度合同履约、考核情况等决定是否续签。本合同服务期限：自2023年   月  日至2024年   月   日止（含试运行期）。

本项目合同履行的前3个月为项目试运行期，试运行阶段正式投入的一线作业人员数量比例必须占到投标时乙方所承诺的拟投入一线作业人员数量的80%及以上且具备对应岗位要求的上岗证，2个月后要求乙方所承诺的拟投入一线作业人员数量到位率达到100%。在试运行期间的人员配置允许其与投标时有不大于10%的数量调整；试运行期结束后，在保证综合管理正常运作的基础上，甲乙双方根据项目试运行情况共同核定人员基准数量并将人员名单报甲方备案，核定后的人员配置供应商不得随意变更，如有变更需报甲方确认同意。

三、合同金额

本项目的合同金额：                     元（¥         ）。

合同金额包含完成本项目全部服务所需的一切费用，应包含：人员费用[含工资、奖金、加班费、劳保福利、各类补贴（如高温津贴等）、五险一金、人身意外险及教育培训、政策性调整等费用]、工作服、机械设备费用、人员使用各类作业机械和工具过程中的各类耗材费、垃圾的分类、清运及处置费用、服务范围内设施的日常维护费用、节假日常规保障费用、安全文明作业费用、招标代理服务费及利润、管理费用（包括人员培训费、办公管理费、其他管理费等）、利润、规费、税金等完成本项目服务所产生的一切费用。

注：①人员基本工资不得低于最新发布的宁波市最低工资。如遇政府最低工资标准、社保基数调整等情况，乙方应自行考虑风险，合同总价不作调整，由乙方在原合同总价范围内自行调整人员工资或社保基数等。

②合同履约期间，本次采购范围的合同金额不因政策因素以及市场因素的变动而调整；因工作量增减或管理要求增减（含发生不可抗力或意外事故而造成设施缺损或因规划建设需要、环境整治提升需要而造成设施量变动的情形；含遇重大活动保障，因甲方要求需提高管理标准并由此增加保安、保洁人员或增加综合管理时间的情形等）导致的人员增减、管理时间增减，以甲方签证认可的联系单为准，费用结算依据参考人员的中标单价，产生的费用计入发生期间所对应的月份中；但如新增部分的费用超过本项目合同总价10%的或单次新增合同金额超过30万元及以上的，另行招标。

四、技术资料

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

2.除非得到甲方的同意，否则乙方不得分包给他人；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

六、履约保证金：/

七、甲乙双方权责

（一）甲方责任和义务：

1.负责做好管理前各项移交工作和管理期间的协调等工作。

2.协调与政府有关部门工作或其它联络关系。

3.检查和考核乙方管理工作的实施执行情况。

4.对服务范围内保安、保洁、设施设备维护等管理工作每日进行现场检查和监督、督导，发现问题及时与乙方沟通，在限期内督促其改进。

5.在合同生效之日起向乙方提供或协调好管理办公用房。

6.协助乙方做好服务范围内管理工作、宣传教育和文化活动。

（二）乙方责任和义务：

1.制定相应的内部管理制度、考核奖罚制度。加强对保安、保洁、设施设备维护人员的培训，使其了解岗位工作所包含的内容和工作职责。

2.不得擅自占用服务范围内公用设施和改变其使用功能。

3.建立服务范围内管理档案并负责及时记载有关设施、设备变更情况，做好统计。

4.遵守各项管理法规和合同规定的责任要求，根据甲方授权，对服务范围内实施综合管理，确保实现管理目标、经济指标，并承担相应责任，自觉接受甲方检查监督。

5.合同签订后，必须配足有关人员、服装及设备等。所有人员配备相应的服装，要求专业且醒目，穿戴整齐。乙方须建立一套一线人员（保安、保洁）到岗出勤内部考核操作办法（如巡更点打卡制形成、每日考勤、台账等）备查。

6.按照《劳动法》和有关法律、法规的规定，为职工办理相关的社保（五险一金）、人身意外保险等手续。若职工在工作期间发生人身伤亡事故，经济和法律责任均由乙方承担。

7.做好对工作人员的招聘、培训和教育管理，保持工作期间仪表、仪容整洁，着装规范、举止文明，并佩挂上岗证。

8.工作人员应遵纪守法，如在值班期间擅自离岗或发生违规、违法等事件而引起的一切后果由乙方负责。

9.因乙方管理不力引起的偷盗、损坏，要求乙方按原样恢复，费用由乙方承担。

10.不得擅自将服务范围内的管理责任转让给第三方。

11.乙方在合同履约期间，必须配合甲方完成各项园内节庆和重大活动的临时布置任务。

12.乙方不得在合同履约期间，在服务范围内露天停车位向车位使用人收取停车费用。

13.本合同终止时，及时向甲方移交全部管理用房（如有）及有关财产，相关管理档案及有关资料。乙方职工聘用合同与甲方无关。

14.因车辆使用等导致员工或他人人身财产损失的，全部法律责任由乙方承担。

15.因乙方过错（包括但不限于管理服务不力、应由乙方配置或更换的设施设备不全或日常维修不及时等）引起游客意外伤亡，相应赔偿责任由乙方承担；由此对甲方造成的损失后，甲方有权向乙方追偿。

16.乙方做好管理范围内的保洁及垃圾处理工作，处理费用已包含在合同管理总金额中。

17.须配备应急队伍一支，应急队伍组成要求如下：总保安人数的30%（向上取整）、总保洁人数的20%（向上取整）、1名项目经理、1名工程技术人员（即提供不少于20人的应急队伍）。

18.合同履行期间，项目经理不得兼任两个及以上服务标项（包括其它市、区保安或保洁等服务管理项目）。

19.乙方针对项目经理需设立巡更刷脸打卡制度，用于检查项目经理日常管理工作情况。

20.乙方必须承诺在每月考核中至少一次派出分管领导同时参与考核。

21.为应对突发事件或重大迎检、应急保障等，乙方每年必须组织两次以上具有规模性的应急演练。

22.乙方每年应当组织两次以上保安、保洁、工程、管理人员的学习培训，并邀请相关专家进行现场讲解。

23.各项管理要求：

（1）保洁管理要求

①负责做好管理范围内的绿地、园路、广场、停车场、城市家具、景观小品、附属设施等的清洁卫生、垃圾收集、清运工作。

②保洁人员必须统一制服、着装整洁、标记公司LOGO，按要求佩戴帽子，佩戴工作证上岗作业，做到四定（定人、定点、定范围、定责任），交接班不得断岗，双休日及节假日按需调整保洁人员。

③每日7：00前必须完成服务范围内硬地全面清扫（自然落叶、掉枝、有色垃圾）。人行道、车行道、绿化带、树穴、台阶等分别实行相对应的时间长度进行动态保洁，不得擅自减少或漏扫保洁地界。

④园路、铺装保洁保持清洁要求无有色垃圾（瓶罐、瓜皮、果壳、纸屑等）及枯死枝、落叶；无污迹、油迹；无积泥、无积水。无窨井眼堵塞，不得将垃圾扫至湖面、绿篱内，不得有卫生死角。垃圾停留时间不超过30分钟。

⑤绿地保洁：绿地内无白色垃圾（园林绿化新修剪的绿化废弃物除外）。垃圾停留时间不超过30分钟。

⑥侧石旁无污水，雨水井口无堵塞，作业垃圾畚扫干净。清扫成堆垃圾不准超过三堆，无漏畚，清扫时要绕过雨水井口，清扫成堆的垃圾不得就地焚烧，如有发现加倍处罚。

⑦保洁范围内的台阶、树穴、绿化带保持洁净、垃圾桶、亭等周边保持干净、隔离栏下无积泥、积灰。

⑧窨井、下水道疏通：雨、污水管疏通取泥合格率不低于85%。窨井沟眼净、井框四周干净，下水道无堵塞、窨进无溢水现象，检查雨污水积泥不得超过5-8cm，雨、污水井盖无缺损，如有缺损中标人应及时上报并更换井盖，由此发生的费用由中标人承担。落水井、检查井清疏：确保检查井、落水井井内无阻水物，井室无积泥现象，管口无淤积。

⑨保洁员文明作业，掌握气候特点，顺风扫时注意扬尘，不影响过往行人，遇到雨天积水清扫时，尽量注意不使泥浆飞溅过往行人。并且保洁时保洁员距保洁车不得超过50米，不乱倒垃圾。

⑩设施保洁要求做到干净整洁、无积尘，无积泥、无蜘蛛网。果壳箱需套好垃圾袋，内部垃圾无外露、无隔夜垃圾。

⑪行道树因季节原因产生落叶时期应酌情增加巡回次数，或增加保洁人员。

⑫及时清理保洁范围内（包括保洁路面两侧立面“三乱”）的所有牛皮癣、乱涂写、乱张贴等，并做到涂抹规范整洁。

⑬加强巡查，防止在本项目范围内发生各种偷倒垃圾的行为。偷倒行为一经发现，中标人应在当天清运完毕。

⑭垃圾清运要求实行日产日清，运输无滴漏撒情况。垃圾车辆每天擦洗，无污迹，车外无吊挂杂物，车辆无破损。保洁车辆需有醒目警示标志。

⑮垃圾车及保洁工具定点停放，不准乱停乱放。垃圾车严禁停放在草坪、地被植物上。

⑯遇重大节日、节庆活动、台汛天气，需及时增加保洁人员。

⑰乙方须向甲方递交保洁人员具体岗位配置及排班表。

（2）保安管理要求

①根据审批管理、园容管理相关规定，负责做好管理范围内的秩序、消防、保安等巡查监管工作，对公园内违法违规及破坏公园设施行为及时制止。

②保安人员必须统一制服、着装整洁、标记公司LOGO，按要求佩戴帽子，佩戴工作证上岗作业，做到四定（定人、定点、定范围、定责任），交接班不得断岗，双休日及节假日按需调整保安人员。

③岗亭内要求物品摆放整齐，不准堆放杂物，不准闲杂人员进入，不准作其他使用，保持室内外清洁。

④定期开展专项培训和应急演练（一年至少4次），确保每位保安熟练掌握消防、水上救生、急救等技能。

⑤参与甲方委派的相关特殊情况或应急事件处置。

⑥保安交接班需无缝对接，避免管理空挡。

⑦乙方须向甲方递交保安人员具体岗位配置及排班表。

（3）设施、设备管理要求

①负责做好各类设施日常巡查、养护（包括定时消毒消杀）、维修、运行和管理。工程人员需每天对园内设施、设备做好巡查工作，对设施、设备的完整性、功能性如实做好记录，发现有破损、缺失情况，及时组织维修，避免因设施破损而引起的安全责任事故。

设施、设备包括及整改时限：

·市政设施（道路、铺装、广场、栈道、浮桥、桥梁、雨水、污水管道、池、井、沟渠、停车场等）。道路沉降，铺装破损，广场、桥梁设施破损，一般在72小时内修复；井盖缺失、移位存在紧急安全隐患的，须在2-4小时内修复。

·环卫设施（垃圾桶）：环卫设施破损的在72小时内修复。

·标志系统（导览牌、温馨提示牌、警示牌、树木铭牌、告示牌等）：标志系统破损的在24-72小时内修复。

·照明系统（庭院灯、地埋灯、路灯、电缆、配电箱等）：照明系统出现破损在72小时内修复。

·健身娱乐设施（健身器材）：健身娱乐设施破损在72小时内修复。

·景观小品（护栏、雕塑、景墙、廊架、桌凳等）：绿化护栏和廊架破损、脱落、缺失在72小时内修复；雕塑破损、缺失、倾斜、污损的在240小时内修复；其余景观设施破损一般在72小时内修复。

·水上救护设施：救护设施残缺、破损的在72小时内修复；紧急案件4小时内修复。

·无障碍设施和防灾避险设施：设施出现破损一般在72小时内修复。

·音响、喇叭系统：系统破损一般在72小时内修复。

②做好公园高低配管理房的日常巡查、检修、保养、保洁工作：制定高低配管理房工作制度，规范操作。

③定期运行、保养消防设施（每月一次），消防器材按规定配置摆放，定期检查灭火器，确保功能完好，消防通道畅通；自备消防水泵的功率及水压达到灭火要求。

④负责编制公园内设施、设备等月度、年度维修养护计划，协助公园业主单位做好大中修方案。

⑤认真做好服务范围内设施设备档案管理，及时做好设施量增减动态更新记录以及设施设备保养维修记录。

⑥如有其它新（改）设施设备移交接管的，根据甲方要求进行管理。

（4）应急管理要求

①突发灾害天气

·制定防台防汛、雨雪灾害天气应急预案，服从甲方统一指挥、调度相关人力物资。

·灾害性天气来临前需落实值班，充分准备抗灾物资，如沙袋、水泵、铁锹、盐、警戒线、温馨告示牌等。仔细检查园内设施、设备，确保安全、功能完好，广场排水系统运作良好。及时告知园内有关经营单位做好防御工作。导览牌电子公告、广播游园须知等文字音频需调整为防台抗汛或雨雪灾害相关信息，安全告知广大游客。清空所有垃圾桶。

·灾害性天气来临时落实人员定期巡查，封园、封道，关闭电源，禁止游客游玩、留宿园内。尤其注意台风天，公园水位上涨、漫淹园路、绿地时，应及时关闭所有配电箱电源，防止触电事故。

·灾害性天气结束后第一时间组织修复。雨、雪、台风后及时清扫道路、桥面、平台上的积水、积雪、泥沙及树枝落叶，保证道路通行安全。冲洗设施及绿化枝叶上残留污垢。统计灾后损失情况，检查所有设施、设备，及时组织修复。做好灾后消毒工作。

②重大活动保障

·制定重大活动保障、迎检工作的应急预案，服从业主单位统一指挥、调度相关人力物资。

·落实重大活动保障、迎检的值班工作，落实人员动态巡查，做好各类登记，仔细检查园内设施、设备，确保安全、功能完好，广场排水系统运作良好，及时告知园内有关经营单位做好保障工作。根据业主单位要求，落实其它工作。

③重大公共卫生

·制定重大公共卫生突发情况下的应急预案，服从业主单位统一指挥、调度相关人力物资。

·落实公共卫生突发情况下的值班工作，做好各类登记，充分准备物资储备，如消毒消杀用品。仔细检查园内各类设施、设备卫生状况，全面做好防御工作。根据业主单位要求，落实其它工作。

④除以上应急管理要求外，针对管理范围外的应急突发情况，业主单位有权抽调部分人员进行其它区域的应急支援。

（5）乙方须加强安全排查、教育培训及演练，具体如下：

1）专职安全员职责：

① 排查所管理范围内的消防设施、设备，配置是否符合相关规范要求；

②排查用电设备、设施及其用电管理是否符合安全用电要求；

③排查现场管理是否到位，定置定位有否落实，作业、非作业人员通道是否畅通；

④排查安全疏散指示、警示标志，是否准确齐全；

⑤完成其它甲方交办的安全生产专项工作。

2）乙方须落实安全生产责任制和安全生产规章制度，由专职安全员不定时进行安全检查和隐患排查治理，对所有服务人员进行安全生产教育、作业现场安全、特种设备安全培训，由应急队伍和其他人员不定时进行应急管理及演练。

3）根据当前安全生产形势、上级指示精神及季节性、节假日特点、举报投诉以及各类专项安全检查等要求，乙方每季度组织开展临时性安全检查活动。

4）配合甲方及上级主管部门进行安全生产检查工作。

八、考核和服务经费的核拨

1.考核验收：鄞州区综合行政执法局园林绿化中心考核小组每月对综合服务质量进行考核验收。

2.考核内容：由保洁管理、设备设施维护保养管理、保安管理三大考核指标组成（满分100分），详见附件1《综合服务管理考核扣分细则》、附件2《直接扣款项及违约责任》、附件4《月度综合评定养护经费核拨单（物业）》、附件5《专项考核及重点督查问题抄告单》。

3.服务经费的核拨如下：1年度的服务经费根据月度考核结果按月核拨，每月考核后，由甲方在收到发票后7个工作日内核拨给乙方，每月应支付的费用=（一年合同总价-暂列金额）/12－考核扣除费用。根据每月考核情况，于下一月度支付前一月度的服务经费。

（1）综合考核分在95分以上（包括95分）的为优秀，拨付全额月服务经费（1年服务经费/12）；

（2）综合考核分在85（含）~95分的为良好，以95分为基准每扣1分扣除月服务经费（1年服务经费/12）的3%；

（3）综合考核分在85分以下的为不合格，核拨全额月服务经费（一年服务经费/12）的60%。如连续两个月或累计三个月份考核不合格，甲方有权单方解除合同，由此产生的后果由乙方自行承担，且乙方不得参与该项目下一轮的招投标活动。

（4）其他

①考核结果引起的扣罚（包括直接扣款情形）直接在当月应当核拨的服务经费中扣减；

②其他详见“附件1 《综合服务管理考核扣分细则》、附件2《直接扣款项及违约责任》、附件4《月度综合评定养护经费核拨单（物业）》、附件5《专项考核及重点督查问题抄告单》”及合同条款约定。

4.本项目的考核办法及细则的解释权归甲方所有；如有必要，甲方有权在年度合同签订前与乙方商议并对考核标准及细则进行合理的修改。

5.设施、设备易耗品，如照明设施（灯管、灯泡、插座、电线等）、保洁用品及其他如门锁、水龙头、救生设备等易耗品、管理设备等费用已包含在管理服务经费中，由乙方根据使用情况及时采购补充，费用原则上不另行增补。

6.因乙方管理不力引起的偷盗、损坏，要求乙方按原样恢复，费用由乙方自行承担。

7.综合管理办公室、办公设备、食堂等配套设备及使用水电费等均由乙方自行解决、承担。乙方在合同签订进场后，涉及用水、用电的，需单独设立水、电表，产生的费用在每个合同年度最后一个月服务经费中扣除。

8.服务范围内由甲方委托第三方出租的房屋所涉及的物业管理费根据区财政相关规定执行。

10.乙方授权       进行项目后续业务及财务进出事项的对接，负责人：           开户银行：              账号：              。

九、违约责任

1.提前解除合同：合同期限内发生下列情况之一的，甲方有权提前解除合同，甲方有权要求乙方赔偿，并保留追究有关责任人的经济和法律责任的权利。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。且乙方不得参与本项目下阶段和该项目下一轮的招投标活动：

（1）一个合同期（12个月）内区级考核累计三次不合格或连续两次考核不合格。

（2）非自然原因造成设施重大损失（具体根据合同内规定）。

（3）因乙方管理不善被群众举报或媒体曝光或造成员工群体性事件的且在社会上造成恶劣影响和严重后果。

（4）乙方未在中标通知书发出后30天内按采购文件及投标承诺的要求配置各类人员并持有对应岗位要求的上岗证的，甲方有权取消乙方中标资格，本项目重新组织招标。

（5）乙方未在中标通知书发出后30天内按采购文件及投标承诺的要求配置机械车辆和设备的，甲方有权取消乙方中标资格，本项目重新组织招标。

（6）乙方违反本合同有关约定，擅自收费的。

（7）公司法人代表构成严重违法行为的，根据相关规定将该公司列入行业黑名单。

（8）经相关部门鉴定，乙方存在严重的安全生产责任事故。

（9）合同履行期间，未按招标要求进行管理服务且情节严重的，第一次警告，第二次约谈，第三次仍未达标的。

2.合同终止：

（1）乙方在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向甲方提出书面申请，经甲方同意后，方可终止合同。

（2）如因政策或行业主管部门实施范围调整等，甲方有权提前终止合同，甲方将以书面形式提前一个月通知乙方，双方不承担任何责任，服务费按实际结算，多退少补。

（3）甲、乙任一方无正当理由提前终止合同的，应按合同金额1%的标准向对方支付违约金；给对方造成的经济损失超过违约金的，另一方有权进行追索。

十、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

本合同所指的不可抗力事件是指本合同生效日之后出现的，妨碍任何一方履行或部分履行本合同的所有事件，而且该事件是合同双方不能合理地控制、无法预料，或即使可以预料也无法合理避免和克服的战争和自然灾害等事件。

下述事件和情况如果符合上述要求，应属不可抗力事件：

（1）任何战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突、外敌行为、封锁、暴乱、恐怖活动或军事力量的使用；

（2）闪电、地震、地沉、地隆、山崩、飓风、风暴、火灾、洪水、干旱、陨石撞击和火山爆发，或任何其他天灾；

（3）发生瘟疫和大规模流行性疾病；

（4）全国性、地区性、城市性罢工；

（5）由于非乙方原因引起的连续四十八小时以上供电中断；

（6）国家征用、征收；

（7）导致本合同实际上不能履行的法律变更。

2.不可抗力事件发生后，应2小时内通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、附则

1.本合同作业方案、考核办法及采购文件、乙方投标文件及投标澄清或承诺，作为合同附件，对合同条款具有补充作用，具有同等法律效力。

2.未尽事宜，甲乙双方协商解决，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

3.在合同履行过程中，如有政策调整或实际运行制度变更或因乙方原因导致管理服务效果不理想的，甲方有权调整附件附件1《综合服务管理考核扣分细则》、附件2《直接扣款项及违约责任》、附件4《月度综合评定养护经费核拨单（物业）》、附件5《专项考核及重点督查问题抄告单》。

十二、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：依法向鄞州区人民法院诉讼。

十三、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式    份，具有同等法律效力，甲乙双方各执    份，

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

地址：	地址：

法定代表人：                                 法定代表人：

或授权代表（签字或盖章）：	或授权代表（签字或盖章）：

签订地点：

签订日期：2023年  月  日

合同附件：

附件1：《岗位设置要求及作业时间》

附件2：《综合服务管理考核扣分细则》

附件3：《直接扣款项及违约责任》

附件4：《“席地而坐”深度保洁标准》

附件5：《月度综合评定养护经费核拨单（物业）》

附件6：《专项考核及重点督查问题抄告单》

附件1：《岗位设置要求及作业时间》

岗位设置要求及作业时间

| 服务区域 | 岗位类型 | 具体岗位 | 岗位工时 | 岗位职责 | 岗位数量（岗） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鄞州公园 一期 | 保安岗 | 公园岗亭值守尚 | 24 小时管理制 | 负责鄞州公园一期4个主要进出口的秩序维护及安保工作。 |  | 公园有东、西、南、北4个主要出入口，各1个岗亭。 |
|  |  | 公园动态巡查岗 | 24 小时管理制 | 负责鄞州公园一期的动态巡查，以及公园内主要道路、广场、亲水平台等游人密集、安全隐患较大的重点区域的安全工作 |  | 公园动态巡查岗巡查范围包括鄞州公园一期和文化广场。每日22：00以后须在巡查鄞州公园一期的基础上巡查文化广场。 |
|  | 保洁岗 | 公园保洁岗 | 6:00-22:00，每天 16 小时 | 负责鄞州公园一期的道路、广场、绿地、栈道、桥梁、亲水平台等区域的动态保洁工作 |  | / |
| 文化广场 | 保安岗 | 文化广场动态巡查岗 | 6:00-22:00，每天 16 小时 | 负责文化广场的秩序维护和安保工作 |  | 每日22：00以后由鄞州公园一期的公园动态巡查岗进行巡查 |
|  | 保洁岗 | 文化广场保洁岗 | 6:00-22:00， 每天 16 小时 | 负责文化广场地面的动态保洁工作。 |  | / |
| 鄞州公园一期、文化广场 | 其他人员 | 项目经理、经理助理、工程技术岗 | 其中： 项目经理、经理助理工作时间：为8小时, 法定节假日值班。紧急情况下根据采购人通知到岗到位。 工程技术岗服务人员工作时间：为8小时, 法定节假日值班。紧急情况下根据采购人通知到岗到位，接到采购人通知后30分钟内响应，1小时内到达指定地点。 | 负责服务区域的管理及技术服务工作 |  | 其中： （1）项目经理要求： 1、要求具有相关保洁、安保管理工作资历不得少于3年。 2、有较强的沟通能力，普通话标准，语言表达能力好。主要负责公园保安、保洁、检修等日常工作的组织、协调及智慧城管的组织与上报相关工作和景区讲解。 （2）经理助理要求：主要负责协助项目经理开展工作及财务报表等开支的上报，接待及相关内勤工作。 （3）工程技术岗要求： 1、包含巡查应急处理和负责日常安全生产工作，每周提供一次设施情况报告。 2、主要职责： 负责公园的各种设施设备的检查维修管理工作。须有一人持有高压电工作业证或高压证。 |
| 合计: |  |  |  |  |  | / |

- 附件2：《综合服务管理考核扣分细则》

说明：1.保洁、设施设备、保安管理根据考核标准要求进行打分，未按规定的每项每处扣0.2分。

2.有下列行为之一的，考核扣分加倍：

（1）存在问题未及时整改的；

（2）一季度内连续发现相似问题的。

表1 综合服务管理考核扣分细则（保安管理）

| 项目 | 工作 内容 | 考核标准要求 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 安 管 理（33分） | 巡 逻 岗 管 理（21分） | 制服统一、着装整洁，不准混装，按要求佩戴帽子，工作证。 | 2 |  |
|  |  | 文明服务，以礼待人，严禁拉帮结伙、打架斗殴、吵架骂人。（未按规定每次扣1分） | 3 |  |
|  |  | 机动车、非机动车在规定的场地停放，管理有序；严禁未经许可的机动车和非机动车在园区行驶。 | 4 |  |
|  |  | 公园内严禁流动摊贩，烟花爆竹、传单兜售、乱登广告。 | 4 |  |
|  |  | 及时制止不文明遛狗、践踏草坪、采摘花果、“三乱”（乱涂写、乱刻画、乱张贴）等破坏公园设施行为。 | 4 |  |
|  |  | 及时制止公园内垂钓、捕鱼、游泳、洗涤等行为。 | 4 |  |
|  | 值 班 岗 管 理（6分） | 岗亭、值班室内办公用品摆放整齐，无杂物堆放，及时保持卫生清洁。 | 2 |  |
|  |  | 岗亭、值班室内严格遵守值班制度，监控记录、交接班记录、值班记录应详细、完整。 | 2 |  |
|  |  | 熟练操作各种消防设施和消防器材，认真做好设施、设备月检工作，记录详细、完整。 | 2 |  |
|  | 其 他（6分） | 做好公园内防火、防盗、防破坏、防伤害事故等安全防范和监控工作。 | 2 |  |
|  |  | 保安人员应按合同规定配备，无擅自脱岗（抽烟）、闲谈、消极怠工现象。（抽烟每发现一次扣0.5分，其它未按规定每次扣1分） | 4 |  |

表2 综合服务管理考核扣分细则（设备设施维护保养管理）

| 项目 | 工作内容 | 考核标准要求 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 施 设 备 管 理（27分） | 设 备 管 理（14分） | 制订各类设备的操作规程，安全注意事项。 | 2 |  |
|  |  | 做好各类设备运行、巡查、维护、保养记录，每月初提交园林中心备案。 | 2 |  |
|  |  | 做好设备日常清洁、润滑养护及工作用房的清洁卫生、无积尘。 | 2 |  |
|  |  | 设备出现故障及时维修，故障设备有待修标记及维修记录。 | 2 |  |
|  |  | 突发情况（如突然断电、台风等）有设备应急故障处理措施（高配间）。 | 2 |  |
|  |  | 保证应急灯在停电状态下能正常使用。 | 2 |  |
|  |  | 水电在规定的时间内开关，节约能源。 | 2 |  |
|  | 设 施 管 理（13分） | 每月初提交设施的月度维修保养计划和总结。 | 2 |  |
|  |  | 每日进行全面巡逻，定时做好消毒消杀工作，确保公共配套设施完整、功能完好(健身器材、游乐设施、花坛花箱、垃圾箱、标志牌、桌椅、路灯等 )，一旦发现问题在10分钟内响应维修，并及时组织实施。 | 3 |  |
|  |  | 建筑物及构筑物（雕像、景墙、桥梁、亭子、廊、及各类功能用房等）结构牢固安全、构件完整、美观，一旦发现问题及时进行维修。 | 2 |  |
|  |  | 园路、广场、铺装表面平整，无缺损，无明显松动，无大面积积水。 | 2 |  |
|  |  | 及时提交油漆方案，对钢铁、木质构架、设施每年油漆保养一次，确保设施美观，延长使用寿命。 | 2 |  |
|  |  | 各类井盖完整，无安全隐患。 | 2 |  |

表3 综合服务管理考核扣分细则（保洁管理）

| 项目 | 工作内容 | 考核标准要求 | 标准分 | 考核分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保洁管理（40分） | 作业质量（30分） | 公园范围内（绿地、园路、铺装等公共场所）无白色垃圾、无果皮纸屑、无杂物堆积、无树挂、无积水污渍、无卫生死角。 | 10 |  |
|  |  | 水面无漂浮物（枯枝落叶、白色垃圾、油污、死鱼等）、无有害生物。 | 3 |  |
|  |  | 园内座椅、牌示、栏杆、亭廊、照明设施、果壳箱等设施每日擦洗一遍，保持洁净美观，无积尘，无虫网。 | 3 |  |
|  |  | 无“三乱”（乱张贴、乱涂写、乱刻画）。 | 3 |  |
|  |  | 垃圾停留时间不超过30分钟。 | 3 |  |
|  |  | 果壳箱应及时清理，做到无满溢、内外无残存垃圾与污水，保持箱体及周边环境干净整洁。 | 5 |  |
|  |  | 果壳箱清理清洗后，应将垃圾收集容器复位并关闭箱门，果壳箱内的垃圾收集容器应加套专用垃圾袋。 | 3 |  |
|  | 作业管理（10分） | 保洁人员应按合同规定配备，无擅自脱岗（抽烟）、闲谈、消极怠工现象。（未按规定每次扣0.5分） | 2 |  |
|  |  | 保洁人员在工作时间内必须佩戴工作证，举止文明、着装整齐。 | 2 |  |
|  |  | 垃圾应按指定地点倾倒，严禁焚烧垃圾、树叶等，严禁把垃圾扫倒窨井、绿篱内、湖面等。（未按规定每次扣2分） | 4 |  |
|  |  | 保洁工具应按指定地点摆放整齐，保洁车、保洁船整洁、标识清晰，无吊挂、撒落及滴漏现象。 | 2 |  |

附件3：直接扣款项及违约责任

直接扣款及其它相关约定

一、以下情况每件扣减1000元

1.未在限时或约定整改期内完成整改。

2.整改质量不达标，存在敷衍现象。

3.日常工作人员缺位的。

4.工作人员上班时间随意抽烟、玩手机。

5.工作人员上班时间不按规定巡逻。

6.服务人员未到位（保安、保洁人员到位率），或定位情况不真实、或无法反应人员到位情况的。

7.未及时制止公园内聚众赌博。

8.未及时制止公园内流动摆摊。

9.未及时制止公园内乱停车（机动车、电瓶车）。

二、以下情况每件扣减2000元

1.上级通报、督办件、信访投诉件、公园巡查督办不力，或主观原因催办迟迟未响应。

2.园林绿化中心主任、副主任不定时抽查到的问题。

3.智慧城管案件亮红灯的。

4.被局安委办或委托的第三方安全专家检查发现到安全隐患的。

5.项目经理巡更刷脸打卡未完成的。

三、以下情况扣减3000元

1.上级领导及上级部门不定期抽查到的问题。

2.出现大面积未经审批占用绿地行为，情况严重且未及时上报。

3.出现《行走甬城马路办公积存案件整治周报》通报。

四、以下情况每件扣减5000元

1.批示督办件、媒体曝光件。

2.由于监管不力造成的安全责任事故。

3.未按照投标承诺配备新能源设备（落叶吹风机）全部的，每月扣除，直至配备完成。

五、以下情况每件扣减10000元

1.各类重大活动、应急保障不力的。

2.擅自更换项目经理的违约责任。

3.每月考核企业分管领导一次未参加的。

六、以下情况每件扣减20000元

1.每年未组织两次以上具有规模性应急演练的。

2.每年未组织两次以上管理人员及养护作业工人现场学习培训的。

3.发现项目经理兼任两个及以上养护标项（包括其它市、区项目）；扣款后仍未能整改的，继续逐月扣款，直至整改。

七、违约责任

1.提前解除合同：合同期限内发生下列情况之一的，甲方有权提前解除合同，甲方有权要求乙方赔偿，并保留追究有关责任人的经济和法律责任的权利。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。且乙方不得参与本项目下阶段和该项目下一轮的招投标活动：

（1）一个合同期（12个月）内区级考核累计三次不合格或连续两次考核不合格。

（2）非自然原因造成设施重大损失（具体根据合同内规定）。

（3）因乙方管理不善被群众举报或媒体曝光或造成员工群体性事件的且在社会上造成恶劣影响和严重后果。

（4）乙方未在中标通知书发出后30天内按采购文件及投标承诺的要求配置各类人员并持有对应岗位要求的上岗证的，甲方有权取消乙方中标资格，本项目重新组织招标。

（5）乙方未在中标通知书发出后30天内按采购文件及投标承诺的要求配置机械车辆和设备的，甲方有权取消乙方中标资格，本项目重新组织招标。

（6）乙方违反合同有关约定，擅自收费的。

（7）公司法人代表构成严重违法行为的，根据相关规定将该公司列入行业黑名单。

（8）经相关部门鉴定，乙方存在严重的安全生产责任事故。

（9）合同履行期间，未按招标要求进行管理服务且情节严重的，第一次警告，第二次约谈，第三次仍未达标的。

2.合同终止：

（1）乙方在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向甲方提出书面申请，经甲方同意后，方可终止合同。

（2）如因政策或行业主管部门实施范围调整等，甲方有权提前终止合同，甲方将以书面形式提前一个月通知乙方，双方不承担任何责任，服务费按实际结算，多退少补。

（3）合同任一方无正当理由提前终止合同的，应按合同金额1%的标准向对方支付违约金；给对方造成的经济损失超过违约金的，另一方有权进行追索。

附件4：“席地而坐”深度保洁标准

文化广场“席地而坐”深度保洁标准

| 序 号 | 保洁项目 | 名称 | 数量 | 保洁频次 | 位置 | 保洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市家具 | 长凳 | 2 条 | 2 次/日 | 特警队前，4号门 前。约15平米 | 无明显灰尘和污迹， 手摸无污迹感，立面 无乱贴乱画，椅上的 积水及时清理干净。城市家具不得有蜘蛛 网等。 |
| 2 |  | 景观挡墙 | 5 处 | 2 次/日 | 公厕东侧铁质约200 平米，7 号东侧300 平米，特警西侧60 平米，4 号门前20 平米 |  |
| 3 |  | 玻璃围栏 | 3 个 | 2 次/日 | 特警队前，6平米 |  |
| 4 |  | 玻璃平台 | 1 处 | 2 次/日 | 广场中央 |  |
| 5 |  | 吸烟亭 | 1 座 | 2 次/日 | 公厕旁 |  |
| 6 |  | 玻璃门厅 （玻璃） | 10 个 | 2 次/周 | 10 个门 |  |
| 7 | 绿化公共设 施保洁 | 塑木花箱 | 56 个 | 1 次/日 | 广场东西两侧 | 绿化带内保洁清理， 无明显纸屑、烟蒂、 果壳、杂物、呕吐物 及其它废弃物。保持 花坛侧石干净整洁。 道路雨水明沟内及时清理丢弃的零星垃圾、烟蒂等，定期对沉积淤泥清理疏通。 |
| 8 |  | 塑木花坛 | 6 个 | 2 次/日 | 广场两侧（海枣树） |  |
| 9 |  | 中央花箱 | 1 处 | 1 次/日 | 广场中央 |  |
| 10 |  | 水泥仿木方正 花箱 | 26 个 | 1 次/日 | 喷水池两侧 |  |
| 11 |  | 水泥仿木圆桶 花箱 | 54 个 | 1 次/日 | 喷水池两侧 |  |
| 12 |  | 公益广告 | 6 处 | 2 次/日 | 1号、2号、7号、6 号、9号、4号门 |  |
| 13 |  | 绿化带内白色 垃圾、烟蒂清理 |  | 每日循环 | 文化广场 |  |
| 14 | 铺装\路面 清洁 2.2 万平方 | 地面清扫 |  | 每日循环 | 文化广场 | 广场公共区域保洁无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物、呕吐物及其它废弃物。重度污渍地面采用化学处理，及时处理路面缝隙、墙角等青苔、杂草。 |
| 15 |  | 地面冲洗 |  | 1 次/周 | 文化广场 |  |
| 16 |  | 地面油垢 清理 |  | 1 次/日 | 文化广场 |  |
| 17 |  | 路面缝隙内青 苔、杂草 清理 |  | 1 次/周 | 文化广场 |  |
| 13 | 喷泉 | 大理石花坛 | 1 处 | 2 次/日 | 下沉式广场 | 水池侧石每日擦拭， 无明显灰尘，手摸无 污渍感。 |
| 14 |  | 大理石水池 | 6 处 | 2 次/日 | 喷水池 |  |
| 15 | 垃圾桶清洁 | 垃圾桶日常清 洗 | 7 处 | 1 次/日 | 3号、4号、5号、7号、8号、9号、10号 | 垃圾桶垃圾每日出 清，桶体每日清洗。 内壁无粘附、箱口无 吊挂、箱体无积垢、 箱内无缺损。 |

注：本项目的考核办法及细则的解释权归甲方所有；如有必要，甲方有权在年度合同签订前与乙方商议并对考核标准及细则进行合理的修改。

鄞州公园一期北广场“席地而坐”深度保洁标准

| 序 号 | 保洁项目 | 名称 | 数量 | 保洁频次 | 位置 | 保洁标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市家具 | 长凳 | 24 条 | 2 次/日 | 银杏林东西两侧 | 无明显灰尘和污迹， 手摸无污迹感，立面 无乱贴乱画，椅上的 积水及时清理干净。城市家具不得有蜘蛛 网等。 |
| 2 |  | 休息亭 | 2 处 | 2 次/日 | 下沉广场东西两侧 |  |
| 3 | 绿化公共设施保洁 | 银杏林树池 | 8 个 | 1 次/日 | 北门通道两侧 | 绿化带内保洁清理， 无明显纸屑、烟蒂、 果壳、杂物、呕吐物 及其它废弃物。保持 花坛侧石干净整洁。 道路雨水明沟内及时清理丢弃的零星垃圾、烟蒂等，定期对沉积淤泥清理疏通。 |
| 4 |  | 中央黑色大理石花坛 | 1 个 | 2 次/日 | 北门通道中央 |  |
| 5 |  | 公益广告 | 6 处 | 2 次/日 | 广场内 |  |
| 6 |  | 绿化带内白色 垃圾、烟蒂清理 |  | 每日循环 | 北广场 |  |
| 7 | 铺装\路面 清洁 5500平方 | 地面清扫 |  | 每日循环 | 北广场 | 广场公共区域保洁无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物、呕吐物及其它废弃物。重度污渍地面采用化学处理，及时处理路面缝隙、墙角等青苔、杂草。 |
| 8 |  | 地面冲洗 |  | 1 次/周 | 北广场 |  |
| 9 |  | 地面油垢 清理 |  | 1 次/日 | 北广场 |  |
| 10 |  | 路面缝隙内青 苔、杂草 清理 |  | 1 次/周 | 北广场 |  |
| 11 | 瀑布池 | 大理石瀑布池 | 1 处 | 2 次/日 | 瀑布池 | 水池侧石每日擦拭， 无明显灰尘，手摸无 污渍感。 |
| 12 | 垃圾桶清洁 | 垃圾桶日常清 洗 | 9 处 | 1 次/日 | 广场四周 | 垃圾桶垃圾每日出 清，桶体每日清洗。 内壁无粘附、箱口无 吊挂、箱体无积垢、 箱内无缺损。 |

注：本项目的考核办法及细则的解释权归甲方所有；如有必要，甲方有权在年度合同签订前与乙方商议并对考核标准及细则进行合理的修改。

附件5：月度综合评定养护经费核拨单（物业）

宁波市鄞州公园、文化广场保洁与保安等综合服务项目专项经费核拨单 (XXX物业)     2023年  月份

| 项目名称 |  | 养护单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 上月管理范围 |  |  |  |
| 本月增减 |  |  |  |
| 本月管理范围 |  |  |  |
| 片区考核及核拨金额组成 |  |  |  |
| 四件类考核扣款（万元） |  |  |  |
| 中心考核扣款（万元） |  |  |  |
| 局级及以上领导考核扣款（万元） |  |  |  |
| 市级部门考核扣款（万元） |  |  |  |
| 本月最终核拨金额（万元） |  |  |  |
| 备注 | 1.合同履约期限： 2.四件类考核：批示督办件、信访投诉件、媒体曝光件、双智平台件。 3.中心考核：园林绿化中心副主任以上检查扣款。 4.市级部门考核：按照市局部门每季度考核结果进行扣款。 |  |  |

核拨人（签字）：            复核人（签字）：           制单日期：2023年  月  日

园林绿化中心（盖章）        城市管理科（盖章）

附件6：专项考核及重点督查问题抄告单

专项考核及重点督查问题抄告单

辖区：                                       考核时间：

| 问题点位 |  |
| --- | --- |
| 问题描述 |  |
| 现状照片 | （附照片编号，如20221201-1） |
| 整改要求 |  |
| 整改期限 |  |
| 考核人员： 项目经理： |  |

注：本项目的考核办法及细则的解释权归甲方所有；如有必要，甲方有权在年度合同签订前与乙方商议并对考核标准及细则进行合理的修改。

第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标文件名称：资格审查文件/报价文件/商务技术文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标单位全称（公章）

年  月  日

- 二、投标文件封面格式

正本/或副本

资格审查文件/报价文件/商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年   月   日

- 三、资格审查文件格式

（1）资质证明材料：

1）有效的营业执照副本复印件（加盖公章）;

2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权书(投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，格式见第六章 投标文件格式)；

（2）投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）。

格式一

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         <投标人名称>              的法定代表人。为你单位组织的招标编号为            的                              （项目名称）标项   政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

法定代表人授权书

（采购人） ：

（投标人全称）     法定代表人   （法定代表人姓名）  授权本单位     （授权代表任职部门）（授权代表姓名）      为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的

（项目编号：             ）标项   公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月  日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴法定代表人及被授权人身份证复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

格式二

投标声明书

致：（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址      。

我（姓名）系投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式三

供应商资格声明函

致：（采购人）

关于贵方对采购编号为        的                     （项目名称）标项  发出的投标邀请，本单位申明如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

4、我单位不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我单位对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

- 四、商务技术文件格式

（1）商务技术响应表（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）拟投入的人员配备情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）投标人同类项目业绩一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）机械设备配置表（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）评分标准中涉及的内容材料；

（8）其他招标文件要求或投标人认为有必要提供的文件资料。

格式四

商务技术响应表

项目名称：

项目编号：

标项：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 简要内容 | 实际偏离的具体内容 |  |

注：针对招标文件“第二章  招标需求”及招标文件中“▲”条款，投标人须全部响应或正偏离，否则作无效标处理。如有正偏离，请填写具体解释。如未偏离，在“偏离情况”处填写“全部响应”即可。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式五

投标人基本情况表

项目名称：

项目编号：

标项：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级（如有） |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本（全本）的复印件加盖投标人单位章。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式六

拟派项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

标项：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |  |  |
| 本项目中 拟担任职务 |  |  |  |  |  |
| 其它资质情况 |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |
| 以往负责经验 |  |  |  |  |  |
| 获得的奖励/处罚 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式七

拟投入的人员配备情况表

项目名称：

项目编号：

标项：

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 拟投入本项目的岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表格不够用时可自行扩展。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式八

投标人同类项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

标项：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（元） | 业主单位 | 签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.投标人按照所投标项内容进行填写。

2. 此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

3. 表中项目按评标办法要求提供，表后提供合同复印件等并加盖公章，原件备查。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式九

机械设备配置表

项目名称：

项目编号：

标项：

| 序号 | 机械设备名称 | 自有或租赁 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

- 五、报价文件格式

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（服务）（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）残疾人福利性单位声明函（格式见第六章 投标文件格式）。

格式十

投 标 函

致：采购人

根据贵方为                             项目标项  的招标公告/投标邀请书（项目编号：____），签字代表_____（全名）经正式授权并代表投标人___（投标人名称）提交电子投标文件 1 份、备份电子投标文件   份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日起 90个日历天。

4.如中标，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：__________

投标人名称(公章)：___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：___________                      日期：_____年___月___日

格式十一

开标一览表

项目名称：

项目编号：

标项：   一

| 采购内容 | 本标项最高限价（元/年） | 投标总报价（元/年） | 投标总报价（元/3年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁波市鄞州公园二期、善园、李惠利故居周边绿地保洁与保安等综合服务 | 7426723 |  |  |
| 投标声明 | 若无填“/”即可 |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标总报价（元/年）作为价格分的评审依据。

3、投标总报价（元/年）于小数点后保留二位小数。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

开标一览表

项目名称：

项目编号：

标项：   二

| 采购内容 | 本标项最高限价（元/年） | 投标总报价（元/年） | 投标总报价（元/3年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 宁波市鄞州公园一期、文化广场保洁与保安等综合服务 | 5801760 |  |  |
| 投标声明 | 若无填“/”即可 |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标总报价（元/年）作为价格分的评审依据。

3、投标总报价（元/年）于小数点后保留二位小数。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十二

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

标项：  一

| 一、 日常运营费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 数量 | 单价（元/年） | 合价（元/年） | 测算说明 |
| 一 | 人工费 |  |  |  |  |  |
|  | 1.基本工资 | 管理人员 |  |  |  |  |
|  |  | 保安人员 |  |  |  |  |
|  |  | 保洁人员 |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术类人员 |  |  |  |  |
|  | 2.社会保险 |  |  |  |  |  |
|  | 3.加班补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 4.高温津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 5.人身意外伤害保险 |  |  |  |  |  |
|  | 6.住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 设备材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中:1.车辆折旧保养费 |  |  |  |  |  |
|  | 2.车辆电瓶费 |  |  |  |  |  |
|  | 3.保安工作服 |  |  |  |  |  |
|  | 4. 保 洁 员 工 作服 |  |  |  |  |  |
|  | 5.工程技术人员工作服 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 管理费及其他 |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 合计1： |  |  |  |  |  |  |
| 二、鄞州公园二期北广场“席地而坐 ”精细化保洁费用 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 二 | 机械费 |  |  |  |  |  |
| 三 | 管理费用及其他 |  |  |  |  |  |
| 四 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 合计2： |  |  |  |  |  |  |
| 合计3：暂列金额 |  |  |  |  | 600000 |  |
| 投标总报价（元/年）=合计1+合计2+合计3 |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述表格格式如不够或列明项需增加的可由投标人自行调整增加；

2、本标项暂列金额人民币600000元，不参与下浮，直接计入投标总报价中。

3、投标总报价（元/年）必须包括本采购文件所述的完成本项目1年度所需的全部费用；

4、投标总报价（元/年）应与开标一览表的投标总报价（元/年）一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

标项：  二

| 一、 日常运营费用 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 数量 | 单价（元/年） | 合价（元/年） | 测算说明 |
| 一 | 人工费 |  |  |  |  |  |
|  | 1.基本工资 | 管理人员 |  |  |  |  |
|  |  | 保安人员 |  |  |  |  |
|  |  | 保洁人员 |  |  |  |  |
|  |  | 工程技术类人员 |  |  |  |  |
|  | 2.社会保险 |  |  |  |  |  |
|  | 3.加班补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 4.高温津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 5.人身意外伤害保险 |  |  |  |  |  |
|  | 6.住房公积金 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 设备材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 其中:1.车辆折旧保养费 |  |  |  |  |  |
|  | 2.车辆电瓶费 |  |  |  |  |  |
|  | 3.保安工作服 |  |  |  |  |  |
|  | 4. 保 洁 员 工 作服 |  |  |  |  |  |
|  | 5.工程技术人员工作服 |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 管理费及其他 |  |  |  |  |  |
| 四 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 合计1： |  |  |  |  |  |  |
| 二、鄞州公园一期北广场及文化广场“席地而坐 ”精细化保洁费用 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 二 | 机械费 |  |  |  |  |  |
| 三 | 管理费用及其他 |  |  |  |  |  |
| 四 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 合计2： |  |  |  |  |  |  |
| 合计3：暂列金额 |  |  |  |  | 400000 |  |
| 投标总报价（元/年）=合计1+合计2+合计3 |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述表格格式如不够或列明项需增加的可由投标人自行调整增加；

2、本标项暂列金额人民币400000元，不参与下浮，直接计入投标总报价中。

3、投标总报价（元/年）必须包括本采购文件所述的完成本项目1年度所需的全部费用；

4、投标总报价（元/年）应与开标一览表的投标总报价（元/年）一致。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十三

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  标项   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于 其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于 其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式十四

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目标项  采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。