交易登记号：

公开招标文件

项目编号：NSCG[2023]005

项目名称：甬江街道北郊片区域保洁管理市场化操作管理项目

采购人：宁波市江北区人民政府甬江街道办事处

采购代理机构：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

2023年02月

目	录

# 招标公告

# 招标需求

# 投标人须知

# 评标办法及评分标准

# 合同主要条款

# 投标文件格式

第一章  招标公告

项目概况

甬江街道北郊片区域保洁管理市场化操作管理项目招标项目的潜在投标人应在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的供应商投标将被拒绝。如未注册，应登陆浙江政府采购网（https：//www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册。获取招标文件，并于2023年03月17日13：30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NSCG[2023]005

项目名称：甬江街道北郊片区域保洁管理市场化操作管理项目

预算金额（元）：9629915

最高限价（元）：9629915

采购需求：

标项名称：甬江街道北郊片区域保洁管理市场化操作管理项目

数量：1

预算金额（元）：9629915

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：甬江街道北郊片区域保洁管理市场化操作管理服务（详见第二章 招标需求）

备注：本项目一年的最高限价为9629915元，其中河道保洁单价最高限价2元/㎡，河道两岸绿化养护(含补种及绿化带保洁)单价最高限价5元/㎡。

合同履约期限：标项 1，三年，合同一年一签。采购人根据中标人在上一年度合同履约、考核情况等决定是否续签。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2023年03月17日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：在政采云后台“获取采购文件”点击下载，未按规定获取采购文件的供应商投标将被拒绝。如未注册，应登陆浙江政府采购网（https：//www.zjzfcg.gov.cn）”上进行供应商注册。

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）【附件里的采购文件仅供阅览使用，点击政采云“获取采购文件”为依法获取采购文件的方式，没有点击“获取采购文件”的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。】

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年03月17日13：30（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。供应商应于上述时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

开标时间：2023年03月17日13：30

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1落实的政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。

2.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

2.4参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn/）”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。中标供应商必须加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

2.5投标与开标注意事项

2.5.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.5.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担（具体操作详见供应商-CA申领操作指南https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.5.3投标文件制作：

2.5.3.1应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-8817190。

2.5.3.2供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见政采云供应商-政府采购项目电子交易操作指南。

2.5.3.3以U盘等存储的电子备份投标文件1份，按政府采购云平台要求制作的电子备份文件，以用于异常情况处理（如有）。

2.6本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件获取期限内在政采云平台登录供应商注册的账号后获取招标文件，未按上述方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

2.7供应商应于投标截止时间前将电子投标文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

2.8供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘等存储的电子备份投标文件密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供以U盘等存储的备份电子备份投标文件的，投标无效。

2.9采购代理机构将在招标文件规定的开标时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应准时在线参加。开标时间后30分钟内供应商可以登录政府采购云平台www.zcygov.cn，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在开标时间后30分钟内无法解密或解密失败，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。

2.10疫情期间特别提醒事项：投标人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实告知相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。本项目开标及评审过程，所有工作人员及评审小组成员均全程佩戴口罩、一次性手套等防护工具，评标室内所有人员座位间距保持安全距离，评审过程开窗通风。本项目如有变更或补充，另行通知。

2.11疫情期间，请各供应商遵守宁波市江北区公共资源交易中心各项防疫措施规定。

2.12本公告发布媒体：浙江政府采购网、宁波政府采购网、宁波市公共资源交易网江北区分网。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市江北区人民政府甬江街道办事处

地址： 宁波市江北区环城北路东段225号

传真：/

项目联系人（询问）： 徐老师

项目联系方式（询问）： 0574-87637185

质疑联系人：周老师

质疑联系方式：0574-87637185

2.采购代理机构信息

名称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂日湖中心1号楼15楼

传真：0574-87197845

项目联系人（询问）：钟越珉、江颖颖

项目联系方式（询问）：0574－87384499

质疑联系人：李娜

质疑联系方式：0574－87384499

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市江北区财政局

地址：宁波市江北区大庆南路181号

传真：/

联系人 ：张老师

监督投诉电话：0574-87388098

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  招标需求

一、招标内容

| 服务内容 | 甬江街道北郊片区域保洁管理市场化操作管理服务 |
| --- | --- |
| ▲服务期限 | 总期限为三年，合同一年一签，第二年、第三年根据中标人服务情况、被考核情况和资金安排情况确定是否续订合同。 |
| ▲付款方式 | 1年度的服务经费按月度考核结果分12次核拨，根据考评结果按月进行核拨，每月考核后，由采购人在次月核拨给中标人，考评结果与每月服务经费拨付额挂钩： 每月应支付的费用＝一年合同总价/12－(按照招标文件规定的考核标准及江北区提升农村环境管理考核后，当月需要调整的金额）。 |
| ▲最高限价 | 1、本项目最高限价为9629915元/年； 2、投标总报价（元/年）超过本项目最高限价（元/年）或各项投标单价超过各项单价最高限价的均作无效标处理。 |
| 服务范围 | ①甬江街道内5个行政村的服务内容分别是：河东村、河西村、夏家村、外漕村、畈里塘村，共有保洁道路面积约19万平方（含行政村范围内大小道路及零星农田）、公厕保洁28座、绿化养护（含补种及绿化带保洁）约7万平方、10个联建小区公共区域内保洁、停车场保洁面积约1.7万平方及大件垃圾清理（含回收及外运处置）。 ②街道工业区内：一期道路（兴甬路、三条支路及厂区门口道路）、二期道路（振甬路、七条支路及厂区门口道路）、聚兴西路道路（振江路以西及一条支路）、329国道（兴甬路-中官路）、海运园周边道路、古塘河边小路的道路保洁约10.2万平方，上述所有路段生活污水管网设施清理、井盖更换，垃圾亭、垃圾房、果壳箱保洁，清理卫生死角、乱张贴，下水道、排水沟清理等。 ③甬江街道辖区所有河道保洁约42万平方，河道绿化养护（含补种及绿化带保洁）约20万平方。 ④全域内清理卫生死角、乱张贴，下水道、排水沟清理、窨井盖修补更换等。 ⑤观光农田道路保洁约4.1万平方。 ⑥按照江北区城管局、江北区环卫养护中心要求执行垃圾减量，街道范围内其它垃圾清运（各垃圾收集点至宁波市江北区环境卫生养护中心指定垃圾中转站）。 ⑦服务区域内偷倒垃圾巡查、按规定外运处置。 ⑧建立应急工作队伍，具备配合完成突击任务等工作队伍和力量。 具体内容详见本招标需求六《保洁内容及数量清单》。 |
| ▲履约保证金 | 金额：合同金额的1%计收。 形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。 提交时间：合同签订后10个工作日内。 履约保证金于合同履行完毕后(除违反招标文件中规定的投标人应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外)一个月内退还。 |

二、招标要求：

1、中标人必须按不少于本招标需求《人员、车辆配置要求》里人员的数量进行配置，并设有一定规模的管理用房。

2、要求中标人在签订合同前提供本项目服务区域范围内8人及以上（含项目负责人）的管理人员名单，作业人员要求在签订合同前全部配置完毕，报采购人审核并在责任区域内进行公示。项目负责人须常驻项目现场，否则取消中标资格。

▲3、男性、女性保洁人员的年龄以及机动车辆驾驶员的年龄须按照国家相关法律法规要求，要求男性保洁人员的年龄均不得超过65周岁，女性保洁人员的年龄均不得超过55周岁，不得使用未成年人。

▲4、中标人必须为每位符合国家规定社保（基本养老、基本医疗、工伤、生育、失业保险）条件的人员参加保险，并对所有符合参加人身意外伤害保险条件的人员统一进行参保（社会保险参保人员除外）。不符合社保条件的，由中标人按相关规定处理。

5、中标人雇员在为采购人提供服务期间发生的一切意外事项与采购人无关，责任均由中标人承担。

▲6、本项目中标人未经采购人允许，不得转包、不得分包。

三、资产及人员要求：

1、本项目环卫车辆、船只及机械设备等均由投标人自行配备。因本项目垃圾清运需要，要求投标人必须配备清运车。车辆使用损耗、保险费、营运费、维修费、驾驶员工资、年检费等一切费用均由中标人承担。

2、中标人投入本项目的环卫车辆等，必须年检合格。在合同期内车辆已使用期限达到8年或因车辆老旧无法再为本项目提供服务的，中标人对车辆需及时更新换代，费用由中标人自行承担。

3、中标人投入本项目的车辆、船只、机械设备等的机械作业成本已计入中标服务经费中，中标服务经费不再另行调整。

4、原保洁人员在协商解除劳动合同后，在中标人与保洁人员双方自愿的原则下，中标人优先录用此部分人员，并重新签订劳动合同，针对原有保洁人员，须做到：

（1）在合同执行期间，必须保证接收人员的原有各类福利和补贴（如高温补贴、特殊岗位津贴、爱心早餐等）的发放，社保（基本养老、基本医疗、工伤、生育、失业保险）的缴纳，各种保险及处理一切伤亡事故等的支付，人员各季节工作服（含帽、衣、裤、鞋、雨衣、雨裤，雨鞋）并带有警示反光标记的配置。

（2）不得在合同执行期间无故解聘接收人员，如有特殊原因必须解聘的，须报采购人通过。

（3）接收人员的工资、福利、补贴、社保（基本养老、基本医疗、工伤、生育、失业保险）等费用每月必须报采购人审核通过才能发放该项费用。

（4）保洁中标人应在签订合同之日起一个月内向采购人提交保洁管理规定、保洁负责人岗位职责、保洁人员岗位职责等规章制度，并作为合同条款。

5、针对特殊情况（如突击检查、创优评优、大型活动、节庆假日、灾害天气期间等）中标人须根据采购人需求派遣劳务人员。增加人员或加班加点不另行向采购人收费。

四、保洁经费支付：

1、采购人将在每月会同有关部门对保洁中标人进行月度考核，考核办法根据本招标文件规定的考核标准及江北区提升农村环境管理考核名次、智慧城管、群众信访投诉、媒体监督等综合因素相挂钩，具体考核细则、奖罚细则另行规定。根据考核标准进行排名打分，年底统一奖励。

2、保洁中标人如在一个考核年度中，累计出现月度考核两次在江北区提升农村环境管理（村庄环境提升、农村厕所养护）考核名次中排名最后一个梯队即后8名（含）的，采购人有权解除承包合同，由此造成的损失均由承包单位自行承担。

3、1年度的服务经费按月度考核结果分12次核拨，根据考评结果按月进行核拨，每月考核后，由采购人在次月核拨给中标人，考评结果与每月服务经费拨付额挂钩：

每月应支付的费用＝一年合同总价/12－(按照招标文件规定的考核标准及江北区提升农村环境管理考核后，当月需要调整的金额）。

五、其他要求

1、项目试运行期：三个月；试运行期间，采购人根据考核标准和打分细则对中标人进行考核，如任二个或以上月份考核不合格，采购人有权单方解除合同，由此产生的后果由该中标人承担；

2、项目试运行期结束后，采购人根据考核标准和打分细则继续对中标人进行考核，如连续二个月份或累计三个月份考核不合格，采购人有权单方解除合同，由此产生的后果由该中标人承担。

3、若遇如突击检查、上级部门考核、各类创建活动、台风恶劣天气、应急服务等特殊情况，需要临时增加运力的情况，中标人无条件做好该区域范围内的相关工作，服从采购人指挥，积极配合街道工作。增加人员或加班加点不另行向采购人收费。

4、环卫服务标准：如市、区、街道有新要求，中标人必须按新要求执行，并对此进行承诺。

5、保洁中标人建立雾霾、洪涝、冰雪等灾害天气下的应急预案，按需储备应急保障设备、物资，结合应急情况下应急保障制度的落实情况。

6、中标人聘用作业人员的养老、医保、失业等社保缴费必须由中标人按国家有关规定及投标承诺全额承担，与采购人无经济联系。中标人保洁服务工作人员基本工资不得低于宁波市劳动和社会保障局最新发布的宁波市最低劳动工资标准的110%、社保（五险）的缴费基数及缴费费率不得低于宁波市劳动和社会保障局最新公布的最低缴费基数及缴费费率，岗位津贴不得低于[甬政办发（2014）70 号]规定的 10 元/天/人、早餐费不得低于[甬城管（2015）12 号]的 7 元/天/人，其他人员：基本工资不得低于宁波市劳动和社会保障局最新发布的宁波市最低劳动工资标准。否则作无效报价处理。当每年最低工资标准出现变化时，中标人应根据相关法定要求对工作人员费用按法定要求进行调整，此部分费用已包含在投标报价范围内。

7、合同终止时中标人应妥善处理好与职工的劳动关系，及时办理好移交手续。

六、保洁内容及数量清单

| 序号 | 服务名称 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河东村 | 道路保洁(12小时)含垃圾亭、垃圾房、果壳箱保洁 |  | m2 | 40137 |  |
|  |  | 停车场保洁 | 河东菜场北 | m2 | 816 |  |
|  |  |  | 河东职工文化中心 | m2 | 1062 |  |
|  |  |  | 河东村东面农贸路沿线 | m2 | 552 |  |
|  |  |  | 河东曹隘停车场 | m2 | 506 |  |
|  |  | 绿化养护(含补种及绿化带保洁) |  | m2 | 10102 |  |
|  |  | 公厕保洁，含周边卫生.倒粪池 |  | 个 | 8 |  |
|  |  | 清理卫生死角、乱张贴，下水道、排水沟清理、窨井盖修补更换等 |  | 人 | 2 |  |
|  |  | 日常清洗用品，车辆、保洁工具维修，环卫设施零星维修等 |  | 年 | 1 |  |
|  |  | 大件垃圾清理（含回收及外运处置费） |  | 年 | 1 |  |
|  |  | 联建小区公共区域内保洁 |  | 个 | 3 |  |
| 2 | 河西村 | 道路保洁(12小时)含垃圾亭、垃圾房、果壳箱保洁 |  | m2 | 36315 |  |
|  |  | 河西村停车场保洁 |  | m2 | 9894 |  |
|  |  | 绿化养护(含补种及绿化带保洁) |  | m2 | 8500 |  |
|  |  | 公厕保洁，含周边卫生.倒粪池 |  | 个 | 5 |  |
|  |  | 清理卫生死角、乱张贴，下水道、排水沟清理、窨井盖修补更换等 |  | 人 | 2 |  |
|  |  | 日常清洗用品，车辆、保洁工具维修，环卫设施零星维修等 |  | 年 | 1 |  |
|  |  | 大件垃圾清理（含回收及外运处置费） |  | 年 | 1 |  |
|  |  | 联建小区公共区域内保洁 |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 夏家村 | 道路保洁(12小时)含垃圾亭、垃圾房、果壳箱保洁 |  | m2 | 32287 |  |
|  |  | 梦神公司东沿路停车场保洁 |  | m2 | 1147 |  |
|  |  | 绿化养护(含补种及绿化带保洁) |  | m2 | 13500 |  |
|  |  | 公厕保洁，含周边卫生.倒粪池 |  | 个 | 5 |  |
|  |  | 清理卫生死角、乱张贴，下水道、排水沟清理、窨井盖修补更换等 |  | 人 | 2 |  |
|  |  | 日常清洗用品，车辆、保洁工具维修，环卫设施零星维修等 |  | 年 | 1 |  |
|  |  | 大件垃圾清理（含回收及外运处置费） |  | 年 | 1 |  |
|  |  | 联建小区公共区域内保洁 |  | 个 | 2 | 含夏家上陈安置小区 |
| 4 | 外漕村 | 道路保洁(12小时)含垃圾亭、垃圾房、果壳箱保洁 |  | m2 | 31808 |  |
|  |  | 外漕薛家停车场保洁 |  | m2 | 1624 |  |
|  |  | 绿化养护(含补种及绿化带保洁) |  | m2 | 22897 |  |
|  |  | 公厕保洁，含周边卫生.倒粪池 |  | 个 | 4 |  |
|  |  | 清理卫生死角、乱张贴，下水道、排水沟清理、窨井盖修补更换等 |  | 人 | 2 |  |
|  |  | 日常清洗用品，车辆、保洁工具维修，环卫设施零星维修等 |  | 年 | 1 |  |
|  |  | 大件垃圾清理（含回收及外运处置费） |  | 年 | 1 |  |
|  |  | 联建小区公共区域内保洁 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 畈里塘村 | 道路保洁(12小时)含垃圾亭、垃圾房、果壳箱保洁 |  | m2 | 49345 |  |
|  |  | 畈里塘河南面沿河停车场保洁 |  | m2 | 2389 |  |
|  |  | 绿化养护(含补种及绿化带保洁) |  | m2 | 15270 |  |
|  |  | 公厕保洁，含周边卫生.倒粪池 |  | 个 | 6 |  |
|  |  | 清理卫生死角、乱张贴，下水道、排水沟清理、窨井盖修补更换等 |  | 人 | 2 |  |
|  |  | 日常清洗用品，车辆、保洁工具维修，环卫设施零星维修等 |  | 年 | 1 |  |
|  |  | 大件垃圾清理（含回收及外运处置费） |  | 年 | 1 |  |
|  |  | 联建小区公共区域内保洁 |  | 个 | 3 |  |
| 6 | 街道工业区 | 街道工业区一期道路（兴甬路、三条支路及厂区门口道路） |  | m2 | 25633 |  |
|  |  | 街道工业区二期道路（振甬路、七条支路及厂区门口道路） |  | m2 | 25089 |  |
|  |  | 街道聚兴西路道路（振江路以西及一条支路） |  | m2 | 24565 |  |
|  |  | 街道329国道（兴甬路-中官路） |  | m2 | 19800 |  |
|  |  | 海运园周边道路 |  | m2 | 6144 |  |
|  |  | 古塘河边小路 |  | m2 | 1160 |  |
|  |  | 上述所有路段生活污水管网设施清理、井盖更换，垃圾亭、垃圾房、果壳箱保洁，清理卫生死角、乱张贴，下水道、排水沟清理等 |  | 年 | 1 |  |
| 7 | 河道保洁 绿化养护 | 甬江街道辖区所有河道 | 河道保洁 | m2 | 424210 |  |
|  |  |  | 绿化养护(含补种及绿化带保洁) | m2 | 201226 |  |
| 8 | 观光农田道路 | 外漕村 |  | m2 | 3119 |  |
|  |  | 河西村 |  | m2 | 2432 |  |
|  |  | 薛家红色步行道 |  | m2 | 1013 |  |
|  |  | 北郊公园道路景观一期、二期 |  | m2 | 13403 |  |
|  |  | 江北大河游步道 |  | m2 | 13768 |  |
|  |  | 夏家村 |  | m2 | 8013 |  |
| 9 | 街道其它垃圾清运 |  |  | 桶 | 580 | 按照区城管局要求实行垃圾减量（各个垃圾收集点至区环境卫生养护中心指定垃圾中转站） |
| 10 | 大件垃圾场地租赁费（河西村） |  |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 服务区域内偷倒垃圾外运处理 |  |  | 月 | 12 |  |

注：上述所列道路保洁、河道保洁、绿化养护等的面积或数量均为近似数量，与实际准确数量可能会有出入，各投标人在投标报价时应予以充分考虑，投标人如有需要自行组织现场踏勘，以充分了解项目实施位置、保洁范围、周边情况及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或养护费用申请将不予受理。上述所列服务内容属于投标报价一次性包干的范围，合同期内服务费用不因市场和政策等因素的变动而调整。合同履行期间，如发生服务范围的增加或减少，原则上由采购人统一调配并以签证认可的联系单为准，价格不高于投标时的中标单价，产生的费用计入发生期间所对应的月份中。因自然灾害等不可抗力因素造成经济损失的，由双方共同协商妥善处理。

七、人员、车辆配置要求

（一）项目人员配置：

| 1、五个行政村、工业区道路、观光农田保洁人员： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 保洁时间 | 保洁面积（㎡） | 人员最低配置数量（人） |
| 1 | 五个行政村道路保洁（含垃圾亭、垃圾房、果壳箱保洁） | 12小时保洁 | 189892 | ≥36 |
| 2 | 工业区道路保洁 | 12小时保洁 | 102391 | ≥18 |
| 3 | 观光农田道路 | 巡回保洁 | 41748 | ≥3 |
| 4 | 五个行政村停车场保洁 | 巡回保洁 | 17990 | ≥1 |
| 服务人数小计1： |  |  |  | ≥58 |
| 2、联建小区公共区域内保洁人员： |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 保洁时间 | 数量（个） | 人员最低配置数量（人） |
| 1 | 联建小区公共区域 | 早上7:00前完成首扫，之后巡回保洁 | 10 | ≥10 |
| 服务人数小计2： |  |  |  | ≥10 |
| 3、公厕保洁、维修人员： |  |  |  |  |
| 序号 | 公厕类别 | 数量（座） |  | 人员最低配置数量（人） |
| 1 | 公厕（含周边卫生、倒粪池） | 28 |  | ≥22 |
| 服务人数小计3： |  |  |  | ≥22 |
| 4、绿化养护及绿化带保洁人员： |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 保洁时间 | 保洁面积（㎡） | 人员最低配置数量（人） |
| 1 | 五个行政村绿化养护（含补种及绿化带保洁） | 同道路保洁 | 70269 | ≥8 |
| 服务人数小计4： |  |  |  | ≥8 |
| 5、河道保洁和河道绿化养护人员： |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 河道保洁 | 河道绿化养护 | 人员最低配置数量（人）（包含保洁船只驾驶员） |
| 1 | 保洁时间 | 12小时巡回保洁 |  |  |
| 保洁面积 |  | 424210m2 | 201226m2 | ≥35 |
| 服务人数小计5： |  |  |  | ≥35 |
| 6、其他类保洁人员： |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 |  |  | 人员最低配置数量（人） |
| 1 | 垃圾清运 |  |  | ≥4 |
| 2 | 倒粪池、垃圾亭、垃圾房、果壳箱保洁，清理卫生死角、乱张贴，下水道、排水沟清理等 |  |  | ≥10 |
| 3 | 日常清洗用品，车辆、保洁工具维修，环卫设施零星维修等 |  |  | ≥4 |
| 4 | 大件垃圾清理 |  |  | ≥3 |
| 服务人数小计6： |  |  |  | ≥21 |
| 7、车辆配置人员： |  |  |  |  |
| 序号 | 车辆类型 | 车辆数量（辆） | 每辆车需配备驾驶员数量（人） | 人员最低配置数量（人） |
| 1 | 2吨及以上扫路车 | 2 | ≥1 | ≥2 |
| 2 | 6吨及以上洒水车 | 1 | ≥1 | ≥1 |
| 3 | 10吨及以上清洗车 | 1 | ≥1 | ≥1 |
| 4 | 垃圾清运车 | 2 | ≥1 | ≥2 |
| 5 | 自卸车 | 2 | ≥1 | ≥2 |
| 6 | 电动六桶垃圾车 | 2 | ≥1 | ≥2 |
| 7 | 挖掘机 | 1 | ≥1 | ≥1 |
| 服务人数小计7： |  |  |  | ≥11 |
| 8、管理人员： |  |  |  |  |
| 序号 | 管理岗位或工种 |  |  | 人员最低配置数量（人） |
| 1 | 项目负责人 |  |  | 1 |
| 2 | 各分项主管 |  |  | ≥4 |
| 3 | 安全员 |  |  | ≥1 |
| 4 | 财务等后勤人员 |  |  | ≥2 |
| 服务人数小计8： |  |  |  | ≥8 |
| 本项目服务人数合计=服务人数小计1+服务人数小计2+服务人数小计3+服务人数小计4+服务人数小计5+服务人数小计6+服务人数小计7+服务人数小计8： |  |  |  | ≥173人 |

注：1、上表所列每块各区域及各服务内容中要求的最低配置人员须独立配置，不得兼任。

2、中标人须在满足上表所列人员最低配置的前提下，根据采购人实际需求安排服务人员。

- （二）保洁车辆、船只配置：

| 车辆类型 |  |  | 车辆数量（辆） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2吨及以上扫路车 |  |  | 2 |
| 6吨及以上洒水车 |  |  | 1 |
| 10吨及以上清洗车 |  |  | 1 |
| 垃圾清运车 |  |  | 2 |
| 自卸车 |  |  | 2 |
| 电动六桶垃圾车 |  |  | 2 |
| 挖掘机 |  |  | 1 |
| 合计 |  |  | 11 |
| 船只 | 水域面积(㎡) | 河岸绿化面积(㎡) | 船只数量（艘） |
| 保洁船（机动保洁船必须为环保电瓶船） | - 424210 | - 201226 | ≥9艘 （其中机动保洁船≥4） |

- 八、服务标准

（一）保洁项目作业标准

A、道路保洁作业标准：

1、保洁单位应承诺按采购人制定的环卫保洁作业考核标准提供优质服务，垃圾收集后按采购人要求倾倒。保洁人员清扫道路时着统一安全工作服，按规定的工作时间及操作程序作业，不得擅自离开工作地界。

保洁中标人必须严格执行“定人、定岗、定时、定质量”的四定方案，严格按照申报的道路人员配备情况，做到保洁时间段每个地界都有人员在岗，并将人员配备情况上报区环卫养护中心。

2、道路要求早上6：00—下午18：00实行12小时制滚动式保洁。要求每2小时清扫1次。保洁要求路面无零星垃圾、无积泥，垃圾停留时间不超过15分钟。清扫成堆的垃圾不得就地焚烧，如有发现加倍处罚。保持垃圾箱体外无积泥、积污，每天清洗桶体一次，洗后摆放整齐并保持周围二米内环境卫生。并严格执行“定人、定岗、定时、定质量”的四定方案，人行道、车行道、绿化带、树穴、台阶等严格按照道路等级情况分别实行相对应的时间长度进行动态保洁。

3、保洁范围内的台阶、树穴、绿化带保持洁净、垃圾桶、亭等周边保持干净、隔离栏下无积泥、积灰。绿化、行道树整齐有序，无明显病虫害。绿化带内无明显杂物，修剪整齐到位，行道树保持树型良好，修剪整枝后杂物及时清理不焚烧。

4、做好边界保洁工作，与企业、商铺等连接处做好对接工作，无责任单位落实的区域均由中标人保洁，目测五米内无卫生死角。清扫成堆垃圾不准超过三堆，无漏畚，清扫时要绕过雨水井口，路面无零星垃圾，无积泥、积灰，侧石旁无污水，雨水井口无堵塞，作业垃圾畚扫干净。

5、窨井、下水道疏通：雨、污水管疏通取泥合格率不低于85%。窨井沟眼净、井框四周干净，下水道无堵塞、窨进无溢水现象，雨、污水井盖无缺损，检查雨污水积泥不得超过5—8cm。

6、道路人行道喇叭口和单位道口扫进二米，不得擅自减少或漏扫保洁地界。

7、保洁员文明作业，掌握气候特点，顺风扫时注意扬尘，不影响过往行人，遇到雨天积水清扫时，尽量注意不使泥浆飞溅过往行人。并且保洁时保洁员距保洁车不得超过50米，不乱倒垃圾。

8、行道树因季节原因产生落叶时期应酌情增加巡回次数，或增加保洁人员。

9、遇到灾害性气候时，应及时启动道路清扫应急预案。

10、保洁车车身上须有明显的标识，作业时保洁车应按规范停放，以不影响公共交通行为原则，保洁车每星期清洗一次，保持车内外洁净，行驶途中扫帚畚斗放置妥当。作业过程中不得出现滴、漏、洒等现象。

11、及时清理保洁范围内（包括保洁路面两侧立面“三乱”）的所有牛皮癣、乱涂写、乱张贴等，并做到涂抹规范整洁。

12、加强巡查，防止在本项目范围内发生各种偷倒垃圾的行为。偷倒行为一经发现，中标人应在当天清运完毕。

B、道路普扫质量标准：

四无四净：无果皮纸屑、无土石杂草、无积泥堆积物、无痰迹烟蒂，路面干净、道路绿地树圈干净、雨水井沟槽畅通侧石干净、垃圾桶（亭）、果壳箱等环卫设施整齐干净。

- 果壳箱清洗作业标准：

1、按规定的时间和顺序到站点清洗保洁，按规定更换垃圾袋，作业过程中停车位置应妥当，无漏站、弃站现象。

2、果壳箱外体无积泥、积污，内底无垃圾、无积泥、无积水，周围二米范围内无零星垃圾，无积污和积水，并清洗干净。

3、发现果壳箱损坏、松动、被盗等情况应及时反映。

4、果壳箱内胆为易耗品，如发现破损应及时更换。

5、果壳箱发生满溢时，应及时清理干净。

- 垃圾包清理作业标准：

1、按规定的操作时间、路线顺序进行作业，发现垃圾包、白色污染、杂物等情况应及时清理，废物停留时间不超过15分钟。

2、道路路面发现有大面积建筑垃圾、砂石、渣土应及时向有关部门或领导反映。

3、因工作需要，需突击清理时，必须服从分配，保质保量地及时完成工作任务。

E、垃圾桶（亭）作业标准：

1、按规定清扫保洁，无迟到早退现象，工作时间内不擅自离开工作岗位。

2、保持垃圾箱体外无积泥、积污，每天清洗桶体一次，洗后摆放整齐并保持周围二米内环境卫生。

3、无漏扫或减少保洁地界的。

4、垃圾桶摆放整齐，桶（亭）周围二米包括人行道清洁，桶底地面无积泥和积污，垃圾桶（亭）和制度牌无蛛网、无积泥、无积灰、无积污、无乱张贴，亭顶无杂物。

5、垃圾桶无满溢，周围无堆积垃圾。

6、垃圾桶无缺轮、破损等现象。

7、中标人要加强员工教育，防止出现偷窃垃圾桶卖给企事业单位的现象，如经查实有以上现象，除中标人负责重新添置垃圾桶外另按损失额的5倍进行罚款。

（二）联建小区公共区域内保洁作业标准

1、地面无垃圾、无杂草，无堆积物。

2、各种设施外表（如标牌、消防栓箱等）：外表清洁干净，无积尘、污痕。

3、头班在早上7:00前完成首扫，首扫时应用两把扫帚工作，7:00后为巡回保洁，并严格执行“定人、定岗、定时、定质量”的四定方案，人行道、车行道、绿化带、树穴等严格按照道路情况分别实行相对应的时间长度进行动态保洁。

4、清扫成堆垃圾不准超过三堆，无漏畚，清扫时要绕过雨水井口，路面无零星垃圾，无积泥、积灰，侧石旁无污水，雨水井口无堵塞，作业垃圾畚扫干净。

5、道路保洁边到边，喇叭口扫进2米，不得擅自减少或漏扫保洁地界。

6、保洁员文明作业，掌握气候特点，顺风扫时注意扬尘，不影响过往行人，遇到雨天积水清扫时，尽量注意不使泥浆飞溅过往行人。并且保洁时保洁员距保洁车不得超过50米，不乱倒垃圾。

7、遇到灾害性气候时，应及时启动道路清扫应急预案。

8、作业时保洁车应按规范停放，以不影响公共交通行为原则，保洁车每星期清洗一次，保持车内外洁净，行驶途中扫帚畚斗放置妥当。

9、保洁时间为12小时。

10、作业要求：保洁人员清扫道路时着统一工作服和安全服装，保洁车辆紧靠侧石安全停放，时刻保持对行人车辆的观察和避让，喇叭口扫进两米。

11、路面卫生，道路干净，无零星垃圾，无陈旧污水，清扫垃圾不超过三堆，不准焚烧垃圾。

12、雨水井、侧石卫生。雨水井沟眼净，侧石净，表面无积泥污物。

13、对已配置的果壳箱做到放置整齐，统一规划，外表清洁。

（三）公厕作业标准：

公厕保洁管理制度

1、公厕实行专人管理制度，严格按照开放时间做好公厕管理工作记录。

2、公厕管理人员应穿工作服，佩戴上岗证。

3、公厕按时开启后，应先对外环境进行保洁，公厕周边两米内应保持环境整洁，无白色垃圾，烟蒂等废弃物。及时开启窗户，保证公厕通风良好，并按时投放消毒药剂，做到及时灭菌，保证无异味。及时补充洗手液，点好膻香，小便处放樟脑丸。

4、公厕管理人员应及时打扫室内卫生，保证地面整洁，无水迹。

5、公厕管理人员应及时清理墙体灰尘，保证墙体从上之下无积灰，无蛛网。窗台及窗户栅栏无灰，无蛛网。

6、公厕管理人员及时清洗手台面，用干净抹布擦拭玻璃，保证洗手台板无污迹，玻璃镜面无水迹；洗手台下机盒无积灰。

7、公厕管理人员应及时对小便池坑位进行保洁。做到坑位踏板无污迹、水迹，坑位挡板无灰；坑位槽边无黄迹；小便池槽沟无黄迹，尿迹。

8、公厕管理人员应及时清理纸篓，保证纸篓内纸屑不超过二分之一。

9、拖把池内外保持洁净，无污迹。

10、公厕管理人员应将保洁工具放置在指定区域，严禁暂用残疾人房和母婴室。

11、公厕管理人员的管理房应收拾整洁。除相应的生活必需品外，其他物品应收纳进相关柜子里，保证整洁无杂物。

12、对实行免费手纸政策的公厕，严禁有价销售各类纸巾。

13、如公厕设施损坏应及时修理，当设施损坏严重需要更换，或需要厂方修理应及时上报采购人。

14、公厕、化粪池粪便按规定日期清运，公厕粪便清运每月一到二次以上。

15、清运车辆运输途中防止滴、漏、散等现象发生，保证车容整洁无拖挂垃圾。

16、管理人员遇到破坏公厕设施设备的行为，应立即制止，情节恶劣的，应立即拨打110电话，并上报有关部门反映情况。

17、多次违章，经教育、扣分后仍未改正的或有重大责任问题和被新闻媒体批评曝光等现象发生的，采购人有权解除承包合同。

18、公厕管理除日常保洁外，还需承担公厕内设施破损、遗失的修复，水电费支出等费用。

（四）垃圾清运作业标准

1、中标人清运垃圾必须做到日产日清，垃圾桶摆放整齐，桶体无污染，桶内无厚积杂物，经常清洗垃圾亭和垃圾桶，确保垃圾亭四周干净、清洁、无杂物。

2、垃圾清运作业车辆必须按规定办理好各种运行手续，严禁无证无照行驶做业，严格遵守道路交通法规、行业操作及安全规程，确保交通和人身安全。

3、垃圾清运车作业，按规定做好日常清运、清洗、保养和维修工作，不得私自外借，不得移做它用，确保完成垃圾清运工作。

4、垃圾清运车必须按照采购人的要求做到车辆标志清晰。垃圾装运量应以车辆的核定载荷和有效容积为限，不得超重，超高运输（不得超过车辆箱体）。车体外无拖挂物、散落物。车兜箱须有覆盖物，做到行驶中垃圾无滴洒、无散落。

5、垃圾清运必须按指定的中转站或垃圾地埋场进行处理，不得乱倒垃圾、不准中途倒掉，不得焚烧垃圾。垃圾中转站内垃圾桶需按照垃圾分类要求分类摆放，分类收运。

6、中标人须按照宁波市人民政府关于生活垃圾分类实施要求，以“减量化、资源化、无害化”为目标对辖区内收运的垃圾进行二次分拣处理，切实做好垃圾分类工作。

（五）乱倾倒清运服务作业标准

A、清运服务范围

1、本次招标的作业服务区域为宁波市江北区甬江街道辖区范围内（含主干、次干农村公路、铁路沿线道路、河道两旁等）由业主单位通知的乱倾倒的建筑垃圾（渣土、工程泥浆，装修垃圾、拆迁垃圾）、丢弃的旧家具等，清洗因此造成的污染路面，并且完成城管环卫类案件的统一处置（即在规定时间内及时处置并上报）。中标人也需组织巡逻力量，自己排查发现偷倒行为及时处置。

2、城管环卫类案件具体包括两方面：一是指投诉类案件；二是指实施单位派出的工作人员巡查并发现的环卫类案件。

3、其中中标人须安排2个人直接与业主单位对接，一人具体负责对城管环卫类投诉案件信息处置、沟通协调以及现场管理相关工作，另一人具体负责清运道路上的日常巡查工作，对乱倾倒及城管环卫类案件做到自我发现及时处理。

4、制止倾倒行为，配合执法，做好垃圾分类工作。

B、作业时间要求

中标人应接到业主单位垃圾清运通知后半小时内（交通高峰期除外）到达现场按处置类别和处置时限（详见下表）完成清理任务，并1小时内对照结案规范以照片+文字形式书面回复清理结果。

结案规范

| 处置类别 | 立案规范 | 处置时限（小时） | 结案规范 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑垃圾 | 超过临时堆放时限的建筑垃圾及堆积的渣土（含覆盖部分生活垃圾的） | 4 | 清除 |
| 丢弃的旧家具 | 施工后未及时清运的建筑垃圾、工程渣土等废弃料 | 4 | 清除 |

（六）内河水面保洁招标要求

A、水面保洁质量要求

1、全部保洁水域达水面保洁相应标准。

2、按规定，管辖区范围内河道无杂草及漂浮物，做到河面无漂浮物（包括绿萍、浮漂、冷水浑、动物尸体、河岸垃圾等），河道两旁无垃圾以及其他障碍物，保持河道整洁通畅。对河道保洁过程中收集的垃圾不能沿岸堆放，要实行定点堆放。上岸垃圾要及时清运，堆放时限不能超过24小时。遇到台风或暴雨恶劣天气时，必须在天气好转后1-2天内清理完毕河道里的杂草、垃圾。

3、对河道保洁过程中打捞的垃圾、杂物应送到指定垃圾中转站，做到垃圾、杂物日产日清，保洁船船舱无积存垃圾。

4、遇大型活动、重大检查、节庆假日、防台防汛抗旱期间、浮萍水草旺发及秋冬落叶应有具体的应急保障措施。承包人应服从采购人的统一安排和调度，配合做好突击性保洁工作。

5、工程安全要求：要求中标人在河道保洁期间，加强管理，认真落实安全生产防范措施；杜绝发生各类安全事故，发生安全事故及由此造成的损失均由中标人承担全部责任。

6、中标人对河道倾倒垃圾和废弃物的行为要进行阻止。

7、中标人要无条件地配合好采购人临时安排的河道保洁工作。

8、河道保洁标准详见附件《河道水面保洁考核细则》。

B、水面保洁人员及船只配备要求

1、每5万平方米水域必须配备1艘及以上保洁船、2名及以上保洁员，每一处独立河道必须配一艘以上保洁船，机动保洁船必须为环保电瓶船。具体根据采购人需求进行配备。保洁船的配置比例需根据采购人要求和河道情况安排，每15万平方米必须配1名以上巡查管理人员，保洁员和船员必须具备游泳技能。

2、城区内河养管单位应配备专职河道巡查员，专职巡查人员每日的巡查工作要求覆盖保洁区域内所有河道，并做到所有涉河突发事件当日发生、当日汇报，无漏报现象。

3、每船配备救生圈一只，作业人员在水面保洁作业过程中应统一着救生衣，戴安全帽。

C、城区内河保洁一般作业要求

1、作业时间要求

河道保洁时间：早上6:00—下午18:00。采用12小时巡回式动态保洁方式进行，要求每2小时巡回不少于1次。

2、作业内容要求

（1）河岸形式为主重力式挡墙的河道，保洁范围为河坎两侧之内的水面和护岸主面，不包括压顶。河岸形式为生态护岸的河道，保洁范围为生态护岸两侧之内的水面及常水位以上2米范围内的生态护坡。

（2）城区内河保洁清捞的各类垃圾应及时清运处理。

（3）城区内河养管单位在水面保洁过程中应采取措施，防止外围各类漂浮物漂入城区内河。对漂入城区内河的漂浮物应在1日内完成清理工作。

（4）城区内河养管单位应做好有效的应对措施提早预防，确保水面环境突发事件对城区内河的影响。

（5）浮萍大面积爆发前，应提早做好预防措施，发现有浮萍生长后，应及时隔离，并立即清理。发生大面积浮萍爆发后，应当在1日内清理完毕。

（6）城区内河中出现底泥上浮、绿藻等现象时，应及时打捞。还可以采用水泵冲击、船只巡回行驶等方法消除。

（7）城区内河水面上有较多落叶时，应加大保洁频率，及时清理。

（8）城区内河养管单位应编制防台防汛应急预案，组织相关人力物资，保障城区内河台汛期的安全，台风过后的河道清理工作应当在各区域放水结束后1日内完成。

（9）如遇台风影响我市，根据风力情况，在台风登陆时可暂停城区内河保洁船作业工作。

（10）当沿江碶闸放水时，城区内河保洁船只应停止放水区域河道水面保洁工作，做好船只安全措施，待放水结束后再次进入保洁。

D、码头及水面保洁管理用房要求

1、各保洁养护投标单位必须配备必要的垃圾上岸及保洁船停靠码头，同时配备必要的管理用房。

2、如需业主单位联系保洁码头，保洁码头的养护费用及管理用房等一切费用由各保洁中标人负责支付，在承包期到期时确保移交。

3、码头必须配备相应的垃圾起吊设备、电气设备及清洗场地。

E、垃圾处理措施

1、提供每日垃圾必须当天清运处理的措施及方式。

2、垃圾清运处理的上路车辆必须符合现行全市统一要求的车型。

F、管理体系要求

1、体系完整：

总负责人       专职主管       河道班组长        安全兼巡查员        保洁员

2、责任明确：各级岗位责任及要求明确

G、制度体系要求

制度健全、明确，应包括岗位责任、质量、巡查、管理及安全等详细制度。

（七）涉河绿化养护招标要求

A、质量要求

1、全部绿化养护质量要求达到沿河绿化养护标准。（详见附件《内河沿河公共绿化养护质量考核细则》）

2、大型活动、重大检查、节庆假日、防台防汛抗旱期间、浮萍水草旺发及秋冬落叶应有具体的应急保障措施。

3、承包期的绿地内由养护管理单位负责确保植物成活率，不得有病树、死树。

B、沿河绿化人员配备要求

1、必须配备必要的设备设施，其中水生植物养护必须配备相应的水上作业船只。

2、必须配备一定比例的具有绿化专业技术人员、养护工人和保洁人员。

3、建立各项规章，相关操作人员具有资格证，严格按程序操作，资料完整、齐全。

4、定期清理场内卫生，确保环境整洁。

C、管理体系要求

1、体系完整：总负责人      专职主管      绿化技术指导      质量巡查员

班组长       绿化养护管理员

- 责任明确：各级岗位责任及要求明确。

D、制度体系要求

制度健全、明确，应包括岗位责任、质量、巡查、管理及安全等详细制度。

- 、公共绿化养护

A、质量要求：

1、全部公共绿化养护质量要求达到绿化养护标准。（详见附件《公共绿化养护质量考核细则》）

2、宁波园林绿化养护等级标准参照《宁波市城市绿地等级标准》、《宁波市城市绿地养护技术规程》。

3、涉及市政的考核参照建设部GJJ36-2006《城市道路养护技术规范》执行。

4、大型活动、重大检查、节庆假日、防台防汛抗旱期间、秋冬落叶应有具体的应急保障措施。

5、承包期的绿地内由养护管理单位负责确保植物成活率，不得有病树、死树。

6、中标人需按绿地养护管理作业规范开展工作，合理组织，精心养护，保质、保量完成绿化养护管理任务。

B、养护工程主要施工内容

1、清理绿化苗木、花卉、草坪的种植区域。

2、保养期内绿化苗木的修枝、草坪的修剪、除草、除虫、浇水等养护等工作。

3、配备专门管理人员加强巡视，出现问题及时解决；植物保养包括浇水、残叶清除、栽培、除草、修剪、伤口治愈、病虫害防治、喷保护层、扶直倾斜的植物、对种植得过低的植物进行调整，以及其他一切确保植物正常、健康生长的园艺工作。

4、浇水：为确保植物良好生长，所有树木、灌木及草坪均须及时浇水。

5、除草：所有种植区域不能有杂草，除草后，所有在除草时被去除掉的覆盖物与土壤应重新填回；所有除掉的杂草及垃圾及时运出现场。

6、随时对植物及其支撑进行加固，特别是在暴雨和狂风季节。

7、修剪：为了加速植物的繁茂长势、促进开花，在保养期内所有已枯死及损坏的枝条及枯花应被及时除去。对修剪下来的枝条等须在第一时间清理掉。

8、抽稀：对于过份拥挤的灌木，承包商要及时减少植枝的数量，把多余的灌木挖出，并按业主及景观设计师的要求移栽到指定的地点，重新种植浇水及施肥。

9、保护涂层：所有直径大于30毫米的切口均涂以适当的保护层。

10、施肥：承包单位需每年两次施用迟效氮磷钾化学肥料颗粒；第一次施肥在早春，第二次在初秋。

11、病虫害防治：承包单位需随时检查所有植物是否被病、虫害及真菌所感染，发现病、虫害及真菌后，及时采取治疗措施。在使用杀虫、杀菌剂时必须十分小心，并需考虑公众的安全与便利，避免不必要的扩散；任何由于承包单位的行为疏忽而引致的公众投诉概由承包单位负责。

12、保护和维修：所有栽种植物均受到保护，防止侵袭破坏或对树木技条的损坏。对于因种植、养护或修剪不当等原因而引起的植物枯死、枯萎或其他损坏，承包单位在适合的种植时间里按原合同中指定的植物进行补种或替换，由此发生的费用由承包单位承担。

13、中标人应保证绿化养护数量无减少、无毁损，达到本项目绿地养护标准要求且植株无明显缺株、死树，乔灌木保存率达到本项目绿地养护质量标准要求及以上，所养护的树木，在养护期间发生减少或毁损，中标人应予及时补齐或修复，并自行承担所需费用。每年合同期满时，对养护项目进行清点，如有缺失、损坏按实赔偿或由采购人自行委托第三方进行补齐或修复，费用由中标人承担。 （本养护项目在确定中标人并签订承包合同后一个月内将进行集中清理，并且采购人与中标人将一同进行养护面积的核实，绿化养护内容包含行道树秋冬季节的防冻、树木的大修剪（采购人通知进行的临时修剪）等内容。投标人在投标报价中需考虑以上内容，在合同执行期间采购人就以上内容不再另行支付任何费用。养护垃圾（除树枝及建筑垃圾外）可倾倒至垃圾中转站，树枝及建筑垃圾由中标人自行负责倾倒至各主管部门同意倾倒的地点，由此产生的费用由中标人自行负责。

14、中标人应认真实施绿化养护的工作，确保所养护绿地的绿化生长良好、绿化带内整洁，认真做好爱国卫生除“四害”等工作，自觉配合区、街道重大活动，主要公路巡查，要求员工进行上岗培训，做到操作规范、统一工作服上岗。

15、中标人必须重视安全工作，确保合同期内不出安全责任事故。如发生安全责任事故，由中标人承担一切责任及损失。

C、突发事件处理

1、在遇到各类重大活动、检查时承包单位应做好绿化养护突击性任务。

2、如出现台风、暴雨、火灾、暴雪等灾害性事件，应按预案正确处理，在事件发生后24小时内配置充足的养护及保洁人员到位，人员的配置需按绿化养护标准进行。

D、其他

因自然灾害等不可抗力因素造成绿化养护项目经济损失的双方应本着实事求是的原则共同协商妥善解决。

九、参考考核标准（实施中具体以采购人要求为准）

（一）村庄环境提升、农村厕所养护、环卫保洁目标管理考核细则

| 项 目 | 考核标准 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） 组织工作 | 1、重视环境卫生管理、职责明确、制度落实到位，街道交办的各项任务、管理科巡查发现问题和群众投诉诉件及时落实完成。 | 工作未按要求落实的每次扣1分，可累记扣分。 |  |
|  | 2、重视安全教育，落实安全措施。 |  |  |
|  | 3、贯彻落实目标管理考核办法和实施细则、台帐资料规范、有序、齐全，有巡查记录内容。 |  |  |
|  | 4、按要求分别落实工作时间。具体时间另定。 |  |  |
|  | 5、按要求落实配备管理人员及各类工作人员，聘用身体健康的劳动年龄段内人员，明确每条路段作业人员的身份信息，上报主管部门核准备案。 |  |  |
| （二） 道路保洁垃圾亭桶果壳箱卫生与管理 | 1、作业人员按规定穿工作服、安全背心、戴安全帽，严禁穿拖鞋作业，保洁车辆靠右停放，不得影响道路通行。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 2、作业人员按规定的作息时间，按时上下班，提前10分钟下班视为擅离，工作期间不得干工作以外的事情，不准交头闲聊，不准乘凉。 | 如发现擅离扣0.5分/次。 |  |
|  | 3、不随意在保洁范围内、作业途中以垃圾中转站与人闲谈或消极怠工。工作期间垃圾车内严禁装运作业垃圾之外的其他杂物。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 4、保洁作业人员应及时完成保洁范围内首扫任务，然后进行巡回保洁。 | 未落实扣0.5分/次。 |  |
|  | 5、辖区范围内的步阶、树穴、人行道上无乱堆放废弃物、小堆瓦砾、喇叭口扫进2公尺。未明确区分的区域及辖区内村道、背街小巷等均由保洁公司落实清扫。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 6、路面要求无零星垃圾、烟蒂、纸屑、沙石，不得焚烧垃圾，侧石无积泥，无陈积污水，边沟清晰无杂物。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 7、其他道路保洁视线所及之内，无垃圾无白色物，人行道无杂草，无枯枝。路面积灰沙石等清扫物不准乱倾倒，严禁倾倒至绿化带、排水沟等区域。明确除绿化养护区域外的白色污染物全部由保洁公司处理。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 8、道路侧明沟及时清理，不得出现堵阻、积水满溢现象，清理物应及时处理干净，不得堆于沟边路侧 | 未做到的扣0.2分/次。 |  |
|  | 9、按时清理果壳箱内垃圾，保持果壳箱外观干净，无漫溢现象，箱内底无积水积泥，及时调换内袋，发现破损及时上报。 | 未做到的扣0.2分/次。 |  |
|  | 10、应保持垃圾亭及垃圾桶周边清洁卫生，目视距离内无废弃物垃圾堆积产生，周边与地坪水平；严禁出现桶边垃圾堆积，不得就地焚烧；垃圾桶每天清洗一次以上。 | 未做到的扣1分/处。 |  |
|  | 11、禁止作业人员就近将作业中产生的垃圾倾倒至沿路垃圾桶中。作业中产生的垃圾需集中倾倒至指定的垃圾中转站。 | 未做到的扣1分/次。 |  |
| （三）联建小区公共区域内保洁 | 1、地面无垃圾、无杂草，无堆积物。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 2、各种设施外表（如标牌、消防栓箱等）：外表清洁干净，无积尘、污痕。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 3、头班在早上7:00前完成首扫，首扫时应用两把扫帚工作，7:00后为巡回保洁，并严格执行“定人、定岗、定时、定质量”的四定方案，人行道、车行道、绿化带、树穴等严格按照道路情况分别实行相对应的时间长度进行动态保洁。 | 未做到的扣1分/次。 |  |
|  | 4、清扫成堆垃圾不准超过三堆，无漏畚，清扫时要绕过雨水井口，路面无零星垃圾，无积泥、积灰，侧石旁无污水，雨水井口无堵塞，作业垃圾畚扫干净。 | 未做到的扣1分/次。 |  |
|  | 5、道路保洁边到边，喇叭口扫进2米，不得擅自减少或漏扫保洁地界。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 6、保洁员文明作业，掌握气候特点，顺风扫时注意扬尘，不影响过往行人，遇到雨天积水清扫时，尽量注意不使泥浆飞溅过往行人。并且保洁时保洁员距保洁车不得超过50米，不乱倒垃圾。 | 未做到的扣1分/次。 |  |
|  | 7、遇到灾害性气候时，应及时启动道路清扫应急预案。 | 未做到的扣2分/次。 |  |
|  | 8、作业时保洁车应按规范停放，以不影响公共交通行为原则，保洁车每星期清洗一次，保持车内外洁净，行驶途中扫帚畚斗放置妥当。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 9、保洁时间为12小时。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 10、作业要求：保洁人员清扫道路时着统一工作服和安全服装，保洁车辆紧靠侧石安全停放，时刻保持对行人车辆的观察和避让，喇叭口扫进两米。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 11、路面卫生，道路干净，无零星垃圾，无陈旧污水，清扫垃圾不超过三堆，不准焚烧垃圾。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 12、雨水井、侧石卫生。雨水井沟眼净，侧石净，表面无积泥污物。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 13、对已配置的果壳箱做到放置整齐，统一规划，外表清洁。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
| （四）公厕保洁 | 1、公厕按时开启后，应先对外环境进行保洁，公厕周边两米内应保持环境整洁，无白色垃圾，烟蒂等废弃物。及时开启窗户，保证公厕通风良好，并按时投放消毒药剂，做到及时灭菌，保证无异味。及时补充洗手液，点好膻香，小便处放樟脑丸。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 2、公厕管理人员应及时打扫室内卫生，保证地面整洁，无水迹。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 3、公厕管理人员应及时清理墙体灰尘，保证墙体从上之下无积灰，无蛛网。窗台及窗户栅栏无灰，无蛛网。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 4、公厕管理人员及时清洗手台面，用干净抹布擦拭玻璃，保证洗手台板无污迹，玻璃镜面无水迹；洗手台下机盒无积灰。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 5、公厕管理人员应及时对小便池坑位进行保洁。做到坑位踏板无污迹、水迹，坑位挡板无灰；坑位槽边无黄迹；小便池槽沟无黄迹，尿迹。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 6、公厕管理人员应及时清理纸篓，保证纸篓内纸屑不超过二分之一。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 7、拖把池内外保持洁净，无污迹。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 8、公厕管理人员的管理房应收拾整洁。除相应的生活必需品外，其他物品应收纳进相关柜子里，保证整洁无杂物。 | 未做到的，每发现一次扣200元。 |  |
|  | 9、公厕、化粪池粪便按规定日期清运，公厕粪便清运每月一次。 | 未做到的，每发现一次扣200元。 |  |
|  | 10、多次违章，经教育、扣分后仍未改正的或有重大责任问题和被新闻媒体批评曝光等现象发生的，采购人有权解除承包合同。 |  |  |
| （五）垃圾清运 | 1、垃圾清运作业车辆必须按规定办理好各种运行手续，严禁无证无照行驶做业，确保交通和人身安全。 | 未做到的扣5000元。 |  |
|  | 2、垃圾清运车作业，按规定做好日常清运、清洗、保养和维修工作，不得私自外借，不得移做它用，确保完成垃圾清运工作。 | 未做到的，每发现一次扣500元。 |  |
|  | 3、垃圾清运必须做到日产日清，垃圾桶摆放整齐，桶体无污染，确保垃圾（桶）亭四周干净、清洁、无卫生死角现象。 | 查处一次，扣500元。 |  |
|  | 4、垃圾清运必须按指定的中转站或垃圾地埋场进行处理，不得乱倒垃圾、不准中途倒掉，不得焚烧垃圾。 | 查处一次，扣5000元。 |  |
|  | 5、对群众举报反映问题属实，被新闻媒体曝光的。 | 每发生一次扣5000元。 |  |
|  | 6、对上述考核办法出现的问题，未及时整改的经过多次劝告整改不力的，街道有权终止合同，所造成的一切损失，由承包方承担责任。 |  |  |
| （六） 其他 | 1、配置相应的机械设施及各项工具。街道额外要求的保洁路段或保洁时间，加班费以每个人工12元/小时计算，车辆费用另计，如有政策调整作相应调整。 | 第3项被发现的5分/次 第6项扣除2分/次 第7项扣除2分/次 |  |
|  | 2、新增500㎡及以下或减少500㎡及以下的保洁面积，承包款均不进行调整。如超过则按承包单价按实计算。 |  |  |
|  | 3、在未经许可的地点偷倒垃圾，每发现一次扣除5分。 |  |  |
|  | 4、及时清理保洁范围内（包括保洁路面两侧立面“三乱”）的所有牛皮廯、乱涂写、乱张贴等，并做到涂抹规范整洁。每发现一次扣除2分。 |  |  |
|  | 5、商业网点管理有序，无乱设广告牌和乱贴乱画现象。每发现一次扣除2分。 |  |  |
|  | 6、因保洁公司工作不到位，造成不良后果或引起信访投诉的，每次扣除2分。 |  |  |
|  | 7、在证据明确的前提下，还是不服从上级管理人员管理的，每次扣除2分，情节严重的加倍扣分。 |  |  |
|  | 8、保洁合同一年一签，如遇合同终止，应配合街道在两星期内做好交接，熟悉工作。如出现保洁公司人员故意刁难，消极怠工，煽动闹事等现象的，街道将对肇事方公司进行处罚，每发现一次将从承包款中扣除人民币2万元整。 |  |  |
|  | 10、市长公开电话受理、领导交办、新闻媒体曝光、市民投诉的保洁问题，经确认有责任的每件问题扣2分；区级及以上检查失责任分的每次扣3分；发生有媒体报道事件的，每次扣2分；发生重大有责新闻曝光的，每次扣3分。 |  |  |
|  | 11、接到综合执法大队微信群反映的问题后，须按职责要求在10分钟内对情况作出响应，并及时落实处置措施，问题解决后10分钟内，应上传相关落实情况。 未按规定时间作出响应或落实后未上传的，扣0.5分每次； 未作出响应或未落实的，一般性问题扣1分每次，重大问题扣2分每次。 |  |  |
|  | 12、本考核评分表总分值为100分，90分为合格，90分以下为不合格（不含90分）。90分以下按扣分分值扣款，本扣分分值为2000元/分。奖惩办法参照河道水面保洁考核细则。 |  |  |

1、考核内容：

考核内容根据本招标文件规定的考核标准，结合江北区提升农村环境管理考核名次、智慧城管、群众信访投诉、媒体监督等综合因素相挂钩，具体考核细则、奖罚细则结合农村环境提升、农村公厕养护、农村垃圾分类等要求定期做修改变更，另行通知中标人。

2、考核办法

每月由街道相关科室组织相关人员组织对保洁单位进行定期与不定期抽查考核，考核结果按月通报。

（二）河道水面保洁考核细则

为加强内河保洁养护工作，促进城区内河河道保洁质量，稳步推进水面保洁管理工作的制度化、规范化，根据《内河水面保洁招标要求》特制订本细则：

1、考核内容：

1、各项管理制度，包括劳动纪律，文明作业等。

2、河道保洁质量。

3、设施配备及安全卫生工作，包括船只、码头、管理房等。

4、其他工作，包括协助巡查、情况反馈及其他指令性工作。

5、投诉及媒体曝光事件。

2、考核办法

每月由街道相关科室组织相关人员组织对保洁单位进行定期与不定期抽查考核，考核结果按月通报。

3、考核标准

3.1 建立健全各项管理制度，严格遵守劳动纪律，按要求配备人员，文明作业（20分）

（1）河道保洁单位应建立河道保洁管理及考核体系，并按照要求上墙公示。未达到要求的，缺一项扣2分。

（2）应建立河道水面保洁工作台帐制度，填写各类报表记录，并于每月26日前上报。未达到要求的，每项扣1分。

（3）应建立河道应急管理制度，按照要求编制各项应急预案，配备应急物资。未达到要求的，每项扣1分。

（4）应建立人员配备制度

（5）河道保洁工作须配备独立的保洁班组，并配备专职巡查员及安全员。未达到要求的，该项总分不得分。

（6）双体保洁船应配备2名保洁人员，并应具备游泳技能。未达到要求的，该项总分不得分。

（7）应建立劳动管理制度

（8）河道保洁队员，在作业时应穿着保洁工作服。未达到要求的，发现一次扣1分。

（9）保洁队员作业时间内应按规定着装、佩证上岗。未达到要求，影响内河保洁工作形象的，发现一次扣1分。

（10）河道保洁工作应严格按照作业时间进行巡回保洁且须按规定执行早、晚班作业时间。若未根据要求做到巡回保洁，发现一次扣2分；未按照规定执行首、末次保洁发现一次扣2分。

（11）保洁人员在保洁作业时间内不得闲坐聊天或从事与保洁工作无关的活动。发现一次扣1分。

3.2 全面、及时做好河道水面保洁工作，确保水面无漂浮物。（50分）

（1）河道保洁覆盖率必须达到100%。未达到要求的，该项总分不得分。

（2）河道巡回保洁时段内水面有大面积漂浮物且滞留时间超过30分钟，扣2分/处。（漂浮物聚集区域面积每超过50cm*50cm为一处）

（3）河道巡回保洁时段内水面零星漂浮物滞留河面时间超过30分钟，扣1分/处。

（4）有机底泥上浮时，发现保洁人员未采取有效措施进行清理的，发现一次扣2分。

（5）发现河岸两侧保洁范围内有垃圾，发现一次扣2分。

（6）保洁单位在实施水面保洁过程中对于突发事件应采取有效措施。由于未采取有效措施，导致外围各类漂浮物漂入河道的发现一次扣1分。

（7）汛期排水结束后，对于漂入河道的各类漂浮物须在1日内清理干净，未达到要求的，该项总分不得分。

（8）保洁单位应按规定及时做好垃圾上岸及清理工作。已清涝垃圾未及时运往码头中转站或沿途倾倒，发现一次扣2分。

3.3 船只配备齐全，船容船貌整洁，码头、管理房秩序井然，各项安全措施有效。（10分）

（1）河道保洁船只应按规定配备，同时配备相应的机动船，未达到要求的，月度考核总分不得分。

（2）河道保洁船只船体应喷涂有别于一般船只的颜色及标记。未达到要求的，月度考核总分不得分。

（3）船只须每天清洗，外观必须整洁，破损及时维修，至少做到一年一次的定期油漆及保养。未达到要求的，发现一次扣1分。

（4）码头、管理房物品摆放整齐、有序；垃圾及时清运，卫生整洁、无异味。未达到要求的，发现一次扣1分。

（5）码头吊机设备须根据有关规定，安全使用，至少做到一年一次定期保养、每月一次定期检查。未达到要求的，发现一次扣2分。

（6）保洁船只必须配置各类安全用具。未按要求配置救生圈，发现一次扣1分；在保洁作业过程作业人员未穿救生衣，戴安全帽，发现一次扣1分；

（7）保洁船只上不得堆放与保洁工作无关杂物，未达到要求，发现一次扣1分。

（8） 因保洁单位失职造成各类安全事故的，一次扣2分，情节严重造成损失的，该项总分不得分。

3.4 按时、保质完成其他指令性工作，协助做好两岸巡查工作，及时反馈河道情况（10分）

（1） 遇区内重大活动不服从调度或工作安排，该项总分不得分。

（2）在区内重大活动及各级检查中出现问题的，该项总分不得分。

（3）在日常巡查考核过程中发现的问题整改不及时的发现一次扣2分；对已经发现的问题未及时整改造成严重影响的，该项总分不得分。

（4）保洁单位应协助巡查河道涉河违章违法事件，河道水质情况，发现问题立即上报。上报不及时的，经核实，发现一次，扣1分；若因上报不及时导致严重或造成损失的，经核实，发现一次扣2分。

3.5 信守行业信誉，无投诉及媒体曝光事件（10分）

（1）河道保洁单位因保洁工作不到位影响行业信誉，遭投诉的，经核实，一次扣2分；被媒体曝光或被上级通报批评的，每次扣5000元。

（2）河道保洁单位工作人员因不良行为影响行业信誉，遭投诉的，经核实，一次扣1分；被媒体曝光或被上级通报批评的，每次扣5000元。

4、考核审定

1、本考核标准适用街道辖区所有河道。

2、考核成绩采用百分制，90分为合格分，90分以下为不合格（不含90分）。

3、保洁单位月度考核分数的评定以月度定期检查评分为基准分，不定期抽查中扣除的考核分，在月度评分中直接扣除。

5、奖惩办法

1、遵守市民文明条则和“十不”规范不损害国家、集体和群众利益。好人好事，受到群众赞誉，收到表扬信、荣誉证件、媒体表扬经核实，根据不同程度予以50元至500元不等的奖励。

2、月度考核不合格的单位计算考核得分与合格分之间的差值，按每分值2000元人民币从当月保洁服务费用中予以扣除。

3、采购人将在每月会同有关部门对保洁中标人进行月度考核，考核办法根据本招标文件规定的考核标准及江北区提升农村环境管理考核名次相挂钩，具体考核细则、奖罚细则另行规定。

4、保洁中标人如在一个考核年度中，其中1个村累计出现月度考核两次在全区行政村中排名最后一个梯队（后8名含）的，采购人有权解除承包合同。

（三）内河沿河公共绿化养护质量考核细则

1、沿河绿化养护质量标准（40分）

1.1 植物养护（30分）

（1）乔灌木树冠完整，生长旺盛，无病无虫无枯枝；未达到要求的，扣0.1分/株。

（2）绿篱整齐，高度控制得当，生长良好，无残缺、无死株，徒长枝控制在10cm以下，未达到要求的，扣0.1分/株。

（3）地被植物长势茂盛，无杂草无明显残叶枯花；未达到要求的，每处扣0.5分。

（4）草坪高度控制适宜，生长良好，无明显杂草、裸地和积水；未达到要求的，每处扣0.5分。

（5）造型植物保持优美形态，生长旺盛，无明显残缺，徒长枝控制在10cm以下；未达到要求的，扣0.1分/株。

1.2 河岸景观（10分）

（1）老树保存率98%以上，补植及时，成活率在95%以上，无死株；未达到要求的；未达到要求的，每处扣0.5分。

（2）绿化景观效果显著，无植物倒伏；未达到要求的，每处扣0.5分。

（3）植物病虫害防治及时，主要常见病虫害危害控制在5%以下；未达到要求的，每处扣0.5分。

2、绿地整洁标准（30分）

1、绿地清卫及时，无明显纸屑、果壳、杂物、管理房、生产场地保持整洁卫生；未达到要求的，每处扣0.5分。

2、树穴全日保洁、无果壳、无垃圾；未达到要求的，每处扣0.5分。

3、园路、广场全日保洁，无明显垃圾杂物和积水、无死角、无明显鼠害；未达到要求的，每处扣0.5分。

4、树木无绑扎物、无挂牌、架线等损坏行为；未达到要求的，每处扣0.5分。

5、水面清澈，无明显漂浮杂物和沉淀废物；未达到要求的，每处扣0.5分。

6、垃圾定期及时清运，实施袋装管理；未达到要求的，每处扣0.5分。

7、养护人员着装、佩证上岗，严格执行“四定”（定段、定人、定时间、定职责）；未达到要求的，每次扣2分。

3、设施维护标准（20分）

1、亭、廊整洁，无驳落物和痕迹，无垃圾；未达到要求的，每处扣0.5分。

2、花坛、护拦、园路、河名牌、雕塑等设施，经常维护，无破损残缺；未达到要求的，每处扣0.5分。

3、园灯、园椅、园凳、喷泉、果壳箱等设施完善、整洁，无缺失、无破损；未达到要求的，每处扣0.5分。

4、信守行业信誉，无投诉及媒体曝光事件（10分）

1、绿化养护单位因养护和保洁工作不到位影响行业信誉，遭投诉的，经核实，一次扣2分；被媒体曝光或被上级通报批评的，每次扣5000元。

2、绿化养护单位工作人员因不良行为影响行业信誉，遭投诉的，经核实，一次扣1分；被媒体曝光或被上级通报批评的，每次扣5000元。

5、考核审定

1、本考核标准适用街道辖区所有河道绿化。

2、考核成绩采用百分制，90分为合格分，90分以下为不合格（不含90分）。

3、保洁单位月度考核分数的评定以月度定期检查评分为基准分，不定期抽查中扣除的考核分，在月度评分中直接扣除。

6、奖惩办法

1、遵守市民文明条则和“十不”规范不损害国家、集体和群众利益。好人好事，受到群众赞誉，收到表扬信、荣誉证件、媒体表扬经核实，根据不同程度予以50元至500元不等的奖励。

2、月度考核不合格的单位计算考核得分与合格分之间的差值，按每分值2000元人民币从当月保洁服务费用中予以扣除。

3、采购人将在每月会同有关部门对保洁中标人进行月度考核，考核办法根据本招标文件规定的考核标准及江北区提升农村环境管理考核名次相挂钩，具体考核细则、奖罚细则另行规定。

4、保洁中标人如在一个考核年度中，其中1个村累计出现月度考核两次在全区行政村中排名最后一个梯队（后8名含）的，采购人有权解除承包合同。

（四）公共绿化、雨污水井养护质量考核细则

| 序号 | 项目 | 分值 | 考核标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行道树养护（24分） | 4 | 生长态势良好，无明显病枯枝，树干树枝无明显徒长枝、萌孽枝 | 明显病枯枝扣0.1分/株，明显徒长枝或萌孽枝扣0.1分/株。 |
|  |  | 4 | 树木保活率在98%以上，无死株 | 缺枝口1分/株，死树未清理扣1分株。 |
|  |  | 4 | 树穴杂草清理及时，无堆积杂物，主要形象地段树穴植被完整 | 有明显杂草扣0.1分/株，有堆积杂物扣0.1分/株，形象地段树穴明显漏土扣0.1分/株。 |
|  |  | 4 | 新种、补种树木扶正有支撑 | 有明显倾斜树木扣0.1分/株，未支撑保护扣0.1分/株。 |
|  |  | 4 | 树木无明显捆绑吊晒现象 | 明显捆绑吊晒现象扣0.1分/株。 |
|  |  | 4 | 防台、防冻、修剪、树干涂白及时 | 处置不当，或因主观原因修剪不及时或不当，酌情扣分。 |
| 2 | 绿带养护 （28分） | 10 | 色块整齐、平直、高度控制得当，生长良好，无残缺，无死株，修剪及时，无明显杂草 | 色块不整齐、平直扣0.1分，有明显死株扣0.1分，有明显杂草扣0.1分。 |
|  |  | 6 | 造型植物保持优美形态，生长旺盛，无明显残枝，无徒长枝，开花植物正常开花率80%以上 | 有明显残枝扣0.1分，有明显无徒长枝扣0.1分，因修剪不当造成开花植物开花不良、酌情扣分。 |
|  |  | 6 | 草坪生长良好，高度控制适宜，无明显杂草，无明显裸地 | 有明显杂草扣0.1分/10㎡，有明显裸地扣0.1分/10㎡，发病严重，修剪不及时扣重分。 |
|  |  | 6 | 乔、灌木生长良好，无明显病枯枝、徒长枝，无死株 | 有明显病虫害乔木扣0.1分/株，灌木扣0.01分/株 |
| 3 | 环卫保洁 （14分） | 10 | 绿地内全日清洁，无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物及其它废弃物 | 发现明显垃圾一处扣0.1分，卫生死角每处扣0.5分。节假日或重大活动加倍扣分。 |
|  |  | 2 | 绿地内无乱堆、乱放、乱停现象 | 发现吊挂晾晒一处抠0.1分，乱堆乱放一处扣0.5分。 |
|  |  | 2 | 修剪后枝叶、垃圾应及时清运不过夜（长度不超过100米），做到不乱丢不乱抛 | 未及时清扫，发现一次扣0.5分。 |
| 4 | 日常管理 （15分） | 5 | 病虫防治:发现病虫害即使防治,使用农药合理,无药害发生 | 发现药害每发生一次扣0.5分 |
|  |  | 5 | 施肥：按要求施肥，方法得当，不产生肥害。 | 发现肥害每发生一次扣0.5分 |
|  |  | 5 | 浇灌：根据实际和养护计划，进行适期适量浇水，及时抗旱。 | 未及时浇水导致树木、绿化生长不良，树木扣0.1分/株，草坪0.2分/平方。枯死加倍。 |
| 5 | 雨污水井 管理（12分） | 3 | 窨井下水道疏通，每月需有记录。 | 未做到的扣0.5分/次。 |
|  |  | 3 | 取泥合格率不低于85%，检查井积泥不得超过8cm，污水井积泥不得超过5cm，管道积泥不少于相应1/5。 | 未做到的扣0.5分/次。 |
|  |  | 3 | 窨雨井漫溢及时疏通，取泥后窨雨井保持周边清洁。 | 未做到的扣0.5分/次。 |
|  |  | 3 | 污水窨井口无堵塞，井框四周干净，窨井盖无缺失。如有缺失应及时更换修补汇报上级管理部门，因未及时汇报所引起的安全事故由保洁公司承担相应责任。 | 未做到的扣0.5分/次。 |
| 6 | 其它（7分） | 4 | 遇重大活动\检查\评比涉及承包范围内,应承接突击任务 | 任务完成不及时,根据表现扣分；整改不及时的，按0.5分/次扣除。 |
|  |  | 3 | 工作期间要求注意队伍容貌，自觉维护形象；严禁粗言秽语，严禁威胁、辱骂、殴打等行为 | 每发生一次群众投诉，扣1分/次 |

备注：1、奖惩办法参照河道水面保洁考核细则，考核成绩采用百分制，90分为合格分，90分以下为不合格（不含90分）。

第三章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：甬江街道北郊片区域保洁管理市场化操作管理项目 |
| 2 | 采购方式：公开招标 |
| ▲3 | 本项目最高限价为9629915元/年；其中河道保洁单价最高限价2元/㎡，河道两岸绿化养护(含补种及绿化带保洁)单价最高限价5元/㎡。 投标报价及费用： 1、本项目以人民币报价；投标总报价超过本项目最高限价或各项投标单价超过各项单价最高限价的均作无效标处理。 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 3、投标报价包括但不限于本项目采购服务范围中的包括人员基本工资、各类福利和补贴（如高温补贴、早餐补贴等），各种保险及处理一切伤亡事故等的支付，人员各季节工作服（含帽、衣、裤、鞋、雨衣、雨裤，雨鞋）的配置，人员所使用作业工具等各类耗材费，车辆、船只设施设备及管理维护费用，税金、利润及其他与本次采购相关的一切费用。 4、保洁服务工作人员基本工资不得低于宁波市劳动和社会保障局最新发布的宁波市最低劳动工资标准的110%、社保（五险）的缴费基数及缴费费率不得低于宁波市劳动和社会保障局最新公布的最低缴费基数及缴费费率，岗位津贴不得低于[甬政办发（2014）70 号]规定的 10 元/天/人、早餐费不得低于[甬城管（2015）12 号]的 7 元/天/人，其他人员：基本工资不得低于宁波市劳动和社会保障局最新发布的宁波市最低劳动工资标准。否则作无效报价处理。如遇政府最低工资标准、社保基数调整等情况，投标人应自行考虑风险，合同总价不作调整，由中标人在原合同总价范围内自行调整人员工资或社保基数等。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不需要提交投标保证金。 |
| ▲5 | 现场踏勘（如有）：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点： 无 |
| 7 | 投标文件组成与份数： 本项目实行网上投标，各标项供应商可准备以下投标文件： ▲（1）供应商于“政采云”上传电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件） （2）以U盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）1份 （自愿提供）。 （3）纸质投标文件：中标人须在中标后提供资格审查文件、商务技术文件、报价文件正本各1份，副本各4份。 |
| 8 | 样品：无 |
| 9 | 投标截止时间及地点：同招标公告 |
| 10 | 开标时间及地点：同招标公告 |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| ▲13 | 履约保证金： 金额：合同金额的1%计收。 形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。 提交时间：合同签订后10个工作日内。 履约保证金于合同履行完毕后(除违反招标文件中规定的投标人应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外 )一个月内退还。 |
| ▲14 | 付款方式：1年度的服务经费按月度考核结果分12次核拨，根据考评结果按月进行核拨，每月考核后，由采购人在次月核拨给中标人，考评结果与每月服务经费拨付额挂钩： 每月应支付的费用＝一年合同总价/12－(按照招标文件规定的考核标准及江北区提升农村环境管理考核后，当月需要调整的金额）。 |
| ▲15 | 服务期限：总期限为三年，合同一年一签，第二年、第三年根据中标人服务情况、被考核情况和资金安排情况确定是否续订合同。 |
| ▲16 | 投标文件有效期：投标截止日起90个日历天。 |
| ▲17 | 招标代理服务费：招标代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（【2002】1980号文件）服务类项目收费标准计算，结合宁波市中介超市网就本项目竞报下浮率40%按照1年度的中标总金额向中标人收取招标服务费，此费用在中标通知书发出前一次性缴纳。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于“甬江街道北郊片区域保洁管理市场化操作管理项目”的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

3、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

5、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证复印件。

2、法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1、投标方之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一合同项下的项目投标：

（1）单位负责人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）有相互投资参股或管理与被管理的母子公司关系的供应商；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、根据中国人民共和国财政部令第94号——政府采购质疑和投诉办法第二章第十条规定，投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑只能一次性提出。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

二  招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

- 1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

- 2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准

- 4、澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

- 重要提示：投标文件的形式和效力

- 1.投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。

- 2.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

- 3.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

- 4.投标文件的效力

- 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标、响应文件的，以备份投标、响应文件作为依据，否则视为投标、响应文件撤回。投标、响应文件已按时解密的，备份投标、响应文件自动失效。

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成。

1、资格审查文件包括以下内容：

（1）资质证明材料：

1）有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；

2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权书(投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，格式见第六章 投标文件格式)；

（2）投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）。

2、商务技术文件包括以下内容：

（1）自评分表（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）营业执照副本复印件；

（4）商务技术响应表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）拟投入的人员配备表（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）拟投入的设备配置表（格式见第六章 投标文件格式）；

（8）同类项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

（9）投标人实力（格式自拟）；

（10）招标文件及评分标准中要求的或投标人认为需要提供的其他证明材料（复印件加盖公章）。

（11）其他投标人认为需要提交的商务技术资料。

3、报价文件包括以下内容：

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）残疾人福利性单位声明函如适用（格式见第六章 投标文件格式）。

上述组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本招标书的规定格式填写。未有规定格式的资料，投标人应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

▲注：资格审查文件及商务技术文件中不能出现报价。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

- ▲2.报价要求：详见招标文第三章《投标人须知》前附表。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起 90 个日历天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- （五）投标保证金：本项目无投标保证金

- （六）投标文件的签署和份数

本项目实行网上投标，供应商可准备以下投标文件：

1、电子投标文件

▲电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，并在投标截止时间前将电子投标文件上传“政采云”平台。以U盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件数量1份。供应商如提供备份投标文件的，应于提交投标文件截止时间前，将以U盘等存储的电子备份投标文件密封，递交至投标地点，逾期送达或未密封将予以拒收。供应商仅提供以U盘等存储的备份电子备份投标文件的，投标无效。

2、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、以U盘等存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

2、投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、电子备份投标文件投标文件名称(资格文件审查/报价文件/商务技术文件)、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

3、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

4、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

5、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后传输递交的投标、响应文件，将被拒收。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人的法定代表人或其授权代表未按时核验、签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二）开标程序

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后30分钟内。

（2）在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格审查文件”和“商务技术文件”；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

（三）特别说明

1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启所有投标人递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）组织评标程序

采购代理机构将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （四）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。 采购单位、经其书面授权的采购单位代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购单位有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

6、中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

7、中标公告期限为1个工作日。

8、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

9、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

- 七、合同授予

- （一）签订合同

- 1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 3、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

4、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- （二）履约保证金：同投标人须知。

八、特别说明

1、采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

3、本采购文件解释权归采购单位。

4、本次招标的招标代理服务费由中标人支付。

九、补充说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

2、参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

4、对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格应给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例见第四章 评标办法及评分标准（如有）。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6、如果在采购活动过程中相关采购当事人对投标人“中小企业”资格有异议的，投标人应当向采购代理机构和采购监管部门提供由第三方机构审计确认的财务会计报告和劳动部门提供的年度社会保障基金缴纳清单，或者相关行采购人管部门出具的“中小企业”资格确认证明。

7、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

- 本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法评，采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。

本次采购为非专门面向中小企业，本次评标将对符合小微企业的价格给予10％的扣除，用扣除后的价格参与评审。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 |
|  | 3.本项目的特定资格条件：无 |
|  | 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一品目项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （资格审查文件） | （一）具备招标文件中规定的资格要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （三）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （四）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （五）带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （六）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （七）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （九）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （十）商务技术文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

（三）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

A、在电子投标文件解密时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份的电子投标文件的或备份的电子投标文件解密失败的。

B、在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

C、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

3、投标文件项目不齐全；

4、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8、商务技术文件中出现报价或单价的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

11、商务技术文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

D、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

E、评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

（四）澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的商务技术得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总商务技术得分和报价得分（小数点后保留二位小数）。

（六）推荐中标候选人原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

（七）中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标供应商或重新招标。

- 三、评分细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （20分） |  | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格，参与评审的价格为投标报价×[1-小微企业价格扣除优惠值10％（如有）]，评标基准价的得满分20分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×20％×100。 注：报价得分小数点后保留2位数。 |
| 2 | 商务技术部分 （80分） | 整体管理方案 （15分） | 评委根据投标人提供的整体管理方案的完整性进行综合评审得5-0分。 |
|  |  |  | 评委根据投标人管理方案中针对本项目重点、难点分析是否准确，解决措施是否得当进行综合评审得5-0分 |
|  |  |  | 评委根据投标人针对本项目的合理化建议进行综合评审得5-0分 |
| 3 |  | 服务实施方案 （34分） | 评委根据投标人提供的道路保洁服务实施方案的全面性、可执行性进行综合评审得6-0分 |
|  |  |  | 评委根据投标人提供的公厕保洁服务实施方案的全面性、可执行性进行综合评审得6-0分 |
|  |  |  | 评委根据投标人提供的绿化养护（含补种及绿化带保洁）服务实施方案的全面性、可执行性进行综合评审得6-0分 |
|  |  |  | 评委根据投标人提供的大件垃圾清理、其它垃圾清运服务实施方案的全面性、可执行性等进行综合评审得6-0分 |
|  |  |  | 评委根据投标人提供的各分项工作之间协同工作机制进行综合评审得5-0分 |
|  |  |  | 评委根据投标人突发公共事件应急预案的全面性、可执行性以及与政府联动的应急演练相关经验进行综合评审得5-0分 |
| 4 |  | 人员配备及管理机制 （15分） | 项目负责人：评标委员会根据拟派项目负责人的从业经历、管理经验、职称等进行综合评审得5-0分。 注：提供证明材料（如有）及由社保部门出具的拟派人员在投标人单位近开标日连续3个月的社保证明加盖公章。 |
|  |  |  | 根据投标人拟投入本项目的服务人员岗位配置、技能水平、年龄分布进行综合评议，得5-0分。 |
|  |  |  | 评委根据投标人提供的人员管理方案，人员考核方案，合同执行期间的人员数量保障方案，人员安全保障措施，岗位技能培训进行综合评议，得5-0分。 |
| 5 |  | 车辆、船只配备及运行管理（5分） | 评委根据投标人提供的拟投入的车辆、船只、设备、设施配置情况及运行管理方案（含车辆、船只、设备的使用、维修保养、防盗、停放等）的全面性、合理性进行综合评议，得5-0分。 |
| 6 |  | 服务承诺 （8分） | 评委根据投标人提供的对人员素质保障承诺、资料保障承诺情况进行综合评议，得4-0分。 |
|  |  |  | 评标委员会根据投标人服务响应能力、服务便捷性进行综合评议，得4-0分。 |
| 7 |  | 企业资质（1.5分） | 投标人具有有效的质量管理体系证书的得0.5分、具有有效的环境管理体系证书的得0.5分、具有有效的职业健康安全管理体系证书的得0.5分。注：提供证书复印件加盖公章。 |
| 8 |  | 业绩 （1.5分） | 投标人2020年1月1日起至今承接过的类似保洁项目（含保洁或绿化养护）业绩的每个项目得0.5分，最高1.5分。（以合同签订时间为准，投标文件中提供合同复印件并加盖单位公章。） |

第五章 合同主要条款

浙江省政府采购合同指引（服务）

合同编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据                     的结果，签署本合同。

- 服务内容

委托乙方对                       服务。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

- 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

1.金额：合同金额的1%计收，金额：      。

2.形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。

3.提交时间：合同签订后10个工作日内。

4.履约保证金于合同履行完毕后(除违反招标文件中规定的投标人应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外)一个月内退还。

五、转包或分包

- 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

七、款项支付：1年度的服务经费按月度考核结果分12次核拨，根据考评结果按月进行核拨，每月考核后，由甲方在次月核拨给乙方，考评结果与每月服务经费拨付额挂钩：

每月应支付的费用＝一年合同总价/12－(按照招标文件规定的考核标准及江北区提升农村环境管理考核后，当月需要调整的金额）。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、质量保证及后续服务

- 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

- 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

- 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

- 在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 合同期间岗位经甲方确认后可适当调整。

十、考核验收

1、村庄环境提升、农村厕所养护、环卫保洁目标管理考核细则

（一）考核内容

考核内容根据本招标文件规定的考核标准，结合江北区提升农村环境管理考核名次、智慧城管、群众信访投诉、媒体监督等综合因素相挂钩，具体考核细则、奖罚细则结合农村环境提升、农村公厕养护、农村垃圾分类等要求定期做修改变更，另行通知乙方。

（二）考核办法

每月由街道相关科室组织相关人员组织对乙方进行定期与不定期抽查考核，考核结果按月通报。

2、河道水面保洁考核细则

为加强内河保洁养护工作，促进城区内河河道保洁质量，稳步推进水面保洁管理工作的制度化、规范化，根据《内河水面保洁招标要求》特制订本细则：

（一）考核内容

1、各项管理制度，包括劳动纪律，文明作业等。

2、河道保洁质量。

3、设施配备及安全卫生工作，包括船只、码头、管理房等。

4、其他工作，包括协助巡查、情况反馈及其他指令性工作。

5、投诉及媒体曝光事件。

（二）考核办法

每月由街道相关科室组织相关人员组织对乙方进行定期与不定期抽查考核，考核结果按月通报。

（三）考核标准

1、建立健全各项管理制度，严格遵守劳动纪律，按要求配备人员，文明作业（20分）

（1）乙方应建立河道保洁管理及考核体系，并按照要求上墙公示。未达到要求的，缺一项扣2分。

（2）应建立河道水面保洁工作台帐制度，填写各类报表记录，并于每月26日前上报。未达到要求的，每项扣1分。

（3）应建立河道应急管理制度，按照要求编制各项应急预案，配备应急物资。未达到要求的，每项扣1分。

（4）应建立人员配备制度

（5）河道保洁工作须配备独立的保洁班组，并配备专职巡查员及安全员。未达到要求的，该项总分不得分。

（6）双体保洁船应配备2名保洁人员，并应具备游泳技能。未达到要求的，该项总分不得分。

（7）应建立劳动管理制度

（8）河道保洁队员，在作业时应穿着保洁工作服。未达到要求的，发现一次扣1分。

（9）保洁队员作业时间内应按规定着装、佩证上岗。未达到要求，影响内河保洁工作形象的，发现一次扣1分。

（10）河道保洁工作应严格按照作业时间进行巡回保洁且须按规定执行早、晚班作业时间。若未根据要求做到巡回保洁，发现一次扣2分；未按照规定执行首、末次保洁发现一次扣2分。

（11）保洁人员在保洁作业时间内不得闲坐聊天或从事与保洁工作无关的活动。发现一次扣1分。

2、全面、及时做好河道水面保洁工作，确保水面无漂浮物。（50分）

（1）河道保洁覆盖率必须达到100%。未达到要求的，该项总分不得分。

（2）河道巡回保洁时段内水面有大面积漂浮物且滞留时间超过30分钟，扣2分/处。（漂浮物聚集区域面积每超过50cm*50cm为一处）

（3）河道巡回保洁时段内水面零星漂浮物滞留河面时间超过30分钟，扣1分/处。

（4）有机底泥上浮时，发现保洁人员未采取有效措施进行清理的，发现一次扣2分。

（5）发现河岸两侧保洁范围内有垃圾，发现一次扣2分。

（6）乙方在实施水面保洁过程中对于突发事件应采取有效措施。由于未采取有效措施，导致外围各类漂浮物漂入河道的发现一次扣1分。

（7）汛期排水结束后，对于漂入河道的各类漂浮物须在1日内清理干净，未达到要求的，该项总分不得分。

（8）乙方应按规定及时做好垃圾上岸及清理工作。已清涝垃圾未及时运往码头中转站或沿途倾倒，发现一次扣2分。

3、船只配备齐全，船容船貌整洁，码头、管理房秩序井然，各项安全措施有效。（10分）

（1）河道保洁船只应按规定配备，同时配备相应的机动船，未达到要求的，月度考核总分不得分。

（2）河道保洁船只船体应喷涂有别于一般船只的颜色及标记。未达到要求的，月度考核总分不得分。

（3）船只须每天清洗，外观必须整洁，破损及时维修，至少做到一年一次的定期油漆及保养。未达到要求的，发现一次扣1分。

（4）码头、管理房物品摆放整齐、有序；垃圾及时清运，卫生整洁、无异味。未达到要求的，发现一次扣1分。

（5）码头吊机设备须根据有关规定，安全使用，至少做到一年一次定期保养、每月一次定期检查。未达到要求的，发现一次扣2分。

（6）保洁船只必须配置各类安全用具。未按要求配置救生圈，发现一次扣1分；在保洁作业过程作业人员未穿救生衣，戴安全帽，发现一次扣1分；

（7）保洁船只上不得堆放与保洁工作无关杂物，未达到要求，发现一次扣1分。

（8） 因乙方失职造成各类安全事故的，一次扣2分，情节严重造成损失的，该项总分不得分。

4、按时、保质完成其他指令性工作，协助做好两岸巡查工作，及时反馈河道情况（10分）

（1） 遇区内重大活动不服从调度或工作安排，该项总分不得分。

（2）在区内重大活动及各级检查中出现问题的，该项总分不得分。

（3）在日常巡查考核过程中发现的问题整改不及时的发现一次扣2分；对已经发现的问题未及时整改造成严重影响的，该项总分不得分。

（4）乙方应协助巡查河道涉河违章违法事件，河道水质情况，发现问题立即上报。上报不及时的，经核实，发现一次，扣1分；若因上报不及时导致严重或造成损失的，经核实，发现一次扣2分。

5、信守行业信誉，无投诉及媒体曝光事件（10分）

（1）河道乙方因保洁工作不到位影响行业信誉，遭投诉的，经核实，一次扣2分；被媒体曝光或被上级通报批评的，每次扣5000元。

（2）河道乙方工作人员因不良行为影响行业信誉，遭投诉的，经核实，一次扣1分；被媒体曝光或被上级通报批评的，每次扣5000元。

（四）考核审定

1、本考核标准适用街道辖区所有河道。

2、考核成绩采用百分制，90分为合格分，90分以下为不合格（不含90分）。

3、乙方月度考核分数的评定以月度定期检查评分为基准分，不定期抽查中扣除的考核分，在月度评分中直接扣除。

（五）奖惩办法

1、遵守市民文明条则和“十不”规范不损害国家、集体和群众利益。好人好事，受到群众赞誉，收到表扬信、荣誉证件、媒体表扬经核实，根据不同程度予以50元至500元不等的奖励。

2、月度考核不合格的单位计算考核得分与合格分之间的差值，按每分值2000元人民币从当月保洁服务费用中予以扣除。

3、甲方将在每月会同有关部门对保洁乙方进行月度考核，考核办法根据本招标文件规定的考核标准及江北区提升农村环境管理考核名次相挂钩，具体考核细则、奖罚细则另行规定。

4、保洁乙方如在一个考核年度中，其中1个村累计出现月度考核两次在全区行政村中排名最后一个梯队（后8名含）的，甲方有权解除承包合同。

3、内河沿河公共绿化养护质量考核细则

（一）沿河绿化养护质量标准（40分）

1.植物养护（30分）

（1）乔灌木树冠完整，生长旺盛，无病无虫无枯枝；未达到要求的，扣0.1分/株。

（2）绿篱整齐，高度控制得当，生长良好，无残缺、无死株，徒长枝控制在10cm以下，未达到要求的，扣0.1分/株。

（3）地被植物长势茂盛，无杂草无明显残叶枯花；未达到要求的，每处扣0.5分。

（4）草坪高度控制适宜，生长良好，无明显杂草、裸地和积水；未达到要求的，每处扣0.5分。

（5）造型植物保持优美形态，生长旺盛，无明显残缺，徒长枝控制在10cm以下；未达到要求的，扣0.1分/株。

2.河岸景观（10分）

（1）老树保存率98%以上，补植及时，成活率在95%以上，无死株；未达到要求的；未达到要求的，每处扣0.5分。

（2）绿化景观效果显著，无植物倒伏；未达到要求的，每处扣0.5分。

（3）植物病虫害防治及时，主要常见病虫害危害控制在5%以下；未达到要求的，每处扣0.5分。

（二）绿地整洁标准（30分）

1、绿地清卫及时，无明显纸屑、果壳、杂物、管理房、生产场地保持整洁卫生；未达到要求的，每处扣0.5分。

2、树穴全日保洁、无果壳、无垃圾；未达到要求的，每处扣0.5分。

3、园路、广场全日保洁，无明显垃圾杂物和积水、无死角、无明显鼠害；未达到要求的，每处扣0.5分。

4、树木无绑扎物、无挂牌、架线等损坏行为；未达到要求的，每处扣0.5分。

5、水面清澈，无明显漂浮杂物和沉淀废物；未达到要求的，每处扣0.5分。

6、垃圾定期及时清运，实施袋装管理；未达到要求的，每处扣0.5分。

7、养护人员着装、佩证上岗，严格执行“四定”（定段、定人、定时间、定职责）；未达到要求的，每次扣2分。

（三）设施维护标准（20分）

1、亭、廊整洁，无驳落物和痕迹，无垃圾；未达到要求的，每处扣0.5分。

2、花坛、护拦、园路、河名牌、雕塑等设施，经常维护，无破损残缺；未达到要求的，每处扣0.5分。

3、园灯、园椅、园凳、喷泉、果壳箱等设施完善、整洁，无缺失、无破损；未达到要求的，每处扣0.5分。

（四）信守行业信誉，无投诉及媒体曝光事件（10分）

1、乙方因养护和保洁工作不到位影响行业信誉，遭投诉的，经核实，一次扣2分；被媒体曝光或被上级通报批评的，每次扣5000元。

2、乙方工作人员因不良行为影响行业信誉，遭投诉的，经核实，一次扣1分；被媒体曝光或被上级通报批评的，每次扣5000元。

（五）考核审定

1、本考核标准适用街道辖区所有河道绿化。

2、考核成绩采用百分制，90分为合格分，90分以下为不合格（不含90分）。

3、乙方月度考核分数的评定以月度定期检查评分为基准分，不定期抽查中扣除的考核分，在月度评分中直接扣除。

（六）奖惩办法

1、遵守市民文明条则和“十不”规范不损害国家、集体和群众利益。好人好事，受到群众赞誉，收到表扬信、荣誉证件、媒体表扬经核实，根据不同程度予以50元至500元不等的奖励。

2、月度考核不合格的单位计算考核得分与合格分之间的差值，按每分值2000元人民币从当月保洁服务费用中予以扣除。

3、甲方将在每月会同有关部门对保洁乙方进行月度考核，考核办法根据本招标文件规定的考核标准及江北区提升农村环境管理考核名次相挂钩，具体考核细则、奖罚细则另行规定。

4、乙方如在一个考核年度中，其中1个村累计出现月度考核两次在全区行政村中排名最后一个梯队（后8名含）的，甲方有权解除承包合同。

十一、违约责任

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十四、合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同未尽事宜，以本项目招标文件、乙方的投标文件及相关澄清和承诺以及《民法典》有关条文执行为准。本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

附件：

1、村庄环境提升、农村厕所养护、环卫保洁目标管理考核细则

2、公共绿化、雨污水井养护质量考核细则

甲方：                                     乙方：

地址：                                     地址：

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日                 签字日期：     年  月  日

附件：1、村庄环境提升、农村厕所养护、环卫保洁目标管理考核细则

| 项 目 | 考核标准 | 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） 组织工作 | 1、重视环境卫生管理、职责明确、制度落实到位，街道交办的各项任务、管理科巡查发现问题和群众投诉诉件及时落实完成。 | 工作未按要求落实的每次扣1分，可累记扣分。 |  |
|  | 2、重视安全教育，落实安全措施。 |  |  |
|  | 3、贯彻落实目标管理考核办法和实施细则、台帐资料规范、有序、齐全，有巡查记录内容。 |  |  |
|  | 4、按要求分别落实工作时间。具体时间另定。 |  |  |
|  | 5、按要求落实配备管理人员及各类工作人员，聘用身体健康的劳动年龄段内人员，明确每条路段作业人员的身份信息，上报主管部门核准备案。 |  |  |
| （二） 道路保洁垃圾亭桶果壳箱卫生与管理 | 1、作业人员按规定穿工作服、安全背心、戴安全帽，严禁穿拖鞋作业，保洁车辆靠右停放，不得影响道路通行。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 2、作业人员按规定的作息时间，按时上下班，提前10分钟下班视为擅离，工作期间不得干工作以外的事情，不准交头闲聊，不准乘凉。 | 如发现擅离扣0.5分/次。 |  |
|  | 3、不随意在保洁范围内、作业途中以垃圾中转站与人闲谈或消极怠工。工作期间垃圾车内严禁装运作业垃圾之外的其他杂物。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 4、保洁作业人员应及时完成保洁范围内首扫任务，然后进行巡回保洁。 | 未落实扣0.5分/次。 |  |
|  | 5、辖区范围内的步阶、树穴、人行道上无乱堆放废弃物、小堆瓦砾、喇叭口扫进2公尺。未明确区分的区域及辖区内村道、背街小巷等均由保洁公司落实清扫。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 6、路面要求无零星垃圾、烟蒂、纸屑、沙石，不得焚烧垃圾，侧石无积泥，无陈积污水，边沟清晰无杂物。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 7、其他道路保洁视线所及之内，无垃圾无白色物，人行道无杂草，无枯枝。路面积灰沙石等清扫物不准乱倾倒，严禁倾倒至绿化带、排水沟等区域。明确除绿化养护区域外的白色污染物全部由保洁公司处理。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 8、道路侧明沟及时清理，不得出现堵阻、积水满溢现象，清理物应及时处理干净，不得堆于沟边路侧 | 未做到的扣0.2分/次。 |  |
|  | 9、按时清理果壳箱内垃圾，保持果壳箱外观干净，无漫溢现象，箱内底无积水积泥，及时调换内袋，发现破损及时上报。 | 未做到的扣0.2分/次。 |  |
|  | 10、应保持垃圾亭及垃圾桶周边清洁卫生，目视距离内无废弃物垃圾堆积产生，周边与地坪水平；严禁出现桶边垃圾堆积，不得就地焚烧；垃圾桶每天清洗一次以上。 | 未做到的扣1分/处。 |  |
|  | 11、禁止作业人员就近将作业中产生的垃圾倾倒至沿路垃圾桶中。作业中产生的垃圾需集中倾倒至指定的垃圾中转站。 | 未做到的扣1分/次。 |  |
| （三）联建小区公共区域内保洁 | 1、地面无垃圾、无杂草，无堆积物。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 2、各种设施外表（如标牌、消防栓箱等）：外表清洁干净，无积尘、污痕。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 3、头班在早上7:00前完成首扫，首扫时应用两把扫帚工作，7:00后为巡回保洁，并严格执行“定人、定岗、定时、定质量”的四定方案，人行道、车行道、绿化带、树穴等严格按照道路情况分别实行相对应的时间长度进行动态保洁。 | 未做到的扣1分/次。 |  |
|  | 4、清扫成堆垃圾不准超过三堆，无漏畚，清扫时要绕过雨水井口，路面无零星垃圾，无积泥、积灰，侧石旁无污水，雨水井口无堵塞，作业垃圾畚扫干净。 | 未做到的扣1分/次。 |  |
|  | 5、道路保洁边到边，喇叭口扫进2米，不得擅自减少或漏扫保洁地界。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 6、保洁员文明作业，掌握气候特点，顺风扫时注意扬尘，不影响过往行人，遇到雨天积水清扫时，尽量注意不使泥浆飞溅过往行人。并且保洁时保洁员距保洁车不得超过50米，不乱倒垃圾。 | 未做到的扣1分/次。 |  |
|  | 7、遇到灾害性气候时，应及时启动道路清扫应急预案。 | 未做到的扣2分/次。 |  |
|  | 8、作业时保洁车应按规范停放，以不影响公共交通行为原则，保洁车每星期清洗一次，保持车内外洁净，行驶途中扫帚畚斗放置妥当。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 9、保洁时间为12小时。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 10、作业要求：保洁人员清扫道路时着统一工作服和安全服装，保洁车辆紧靠侧石安全停放，时刻保持对行人车辆的观察和避让，喇叭口扫进两米。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 11、路面卫生，道路干净，无零星垃圾，无陈旧污水，清扫垃圾不超过三堆，不准焚烧垃圾。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 12、雨水井、侧石卫生。雨水井沟眼净，侧石净，表面无积泥污物。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 13、对已配置的果壳箱做到放置整齐，统一规划，外表清洁。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
| （四）公厕保洁 | 1、公厕按时开启后，应先对外环境进行保洁，公厕周边两米内应保持环境整洁，无白色垃圾，烟蒂等废弃物。及时开启窗户，保证公厕通风良好，并按时投放消毒药剂，做到及时灭菌，保证无异味。及时补充洗手液，点好膻香，小便处放樟脑丸。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 2、公厕管理人员应及时打扫室内卫生，保证地面整洁，无水迹。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 3、公厕管理人员应及时清理墙体灰尘，保证墙体从上之下无积灰，无蛛网。窗台及窗户栅栏无灰，无蛛网。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 4、公厕管理人员及时清洗手台面，用干净抹布擦拭玻璃，保证洗手台板无污迹，玻璃镜面无水迹；洗手台下机盒无积灰。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 5、公厕管理人员应及时对小便池坑位进行保洁。做到坑位踏板无污迹、水迹，坑位挡板无灰；坑位槽边无黄迹；小便池槽沟无黄迹，尿迹。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 6、公厕管理人员应及时清理纸篓，保证纸篓内纸屑不超过二分之一。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 7、拖把池内外保持洁净，无污迹。 | 未做到的扣0.5分/次。 |  |
|  | 8、公厕管理人员的管理房应收拾整洁。除相应的生活必需品外，其他物品应收纳进相关柜子里，保证整洁无杂物。 | 未做到的，每发现一次扣200元。 |  |
|  | 9、公厕、化粪池粪便按规定日期清运，公厕粪便清运每月一次。 | 未做到的，每发现一次扣200元。 |  |
|  | 10、多次违章，经教育、扣分后仍未改正的或有重大责任问题和被新闻媒体批评曝光等现象发生的，采购人有权解除承包合同。 |  |  |
| （五）垃圾清运 | 1、垃圾清运作业车辆必须按规定办理好各种运行手续，严禁无证无照行驶做业，确保交通和人身安全。 | 未做到的扣5000元。 |  |
|  | 2、垃圾清运车作业，按规定做好日常清运、清洗、保养和维修工作，不得私自外借，不得移做它用，确保完成垃圾清运工作。 | 未做到的，每发现一次扣500元。 |  |
|  | 3、垃圾清运必须做到日产日清，垃圾桶摆放整齐，桶体无污染，确保垃圾（桶）亭四周干净、清洁、无卫生死角现象。 | 查处一次，扣500元。 |  |
|  | 4、垃圾清运必须按指定的中转站或垃圾地埋场进行处理，不得乱倒垃圾、不准中途倒掉，不得焚烧垃圾。 | 查处一次，扣5000元。 |  |
|  | 5、对群众举报反映问题属实，被新闻媒体曝光的。 | 每发生一次扣5000元。 |  |
|  | 6、对上述考核办法出现的问题，未及时整改的经过多次劝告整改不力的，街道有权终止合同，所造成的一切损失，由承包方承担责任。 |  |  |
| （六） 其他 | 1、配置相应的机械设施及各项工具。街道额外要求的保洁路段或保洁时间，加班费以每个人工12元/小时计算，车辆费用另计，如有政策调整作相应调整。 | 第3项被发现的5分/次 第6项扣除2分/次 第7项扣除2分/次 |  |
|  | 2、新增500㎡及以下或减少500㎡及以下的保洁面积，承包款均不进行调整。如超过则按承包单价按实计算。 |  |  |
|  | 3、在未经许可的地点偷倒垃圾，每发现一次扣除5分。 |  |  |
|  | 4、及时清理保洁范围内（包括保洁路面两侧立面“三乱”）的所有牛皮廯、乱涂写、乱张贴等，并做到涂抹规范整洁。每发现一次扣除2分。 |  |  |
|  | 5、商业网点管理有序，无乱设广告牌和乱贴乱画现象。每发现一次扣除2分。 |  |  |
|  | 6、因保洁公司工作不到位，造成不良后果或引起信访投诉的，每次扣除2分。 |  |  |
|  | 7、在证据明确的前提下，还是不服从上级管理人员管理的，每次扣除2分，情节严重的加倍扣分。 |  |  |
|  | 8、保洁合同一年一签，如遇合同终止，应配合街道在两星期内做好交接，熟悉工作。如出现保洁公司人员故意刁难，消极怠工，煽动闹事等现象的，街道将对肇事方公司进行处罚，每发现一次将从承包款中扣除人民币2万元整。 |  |  |
|  | 10、市长公开电话受理、领导交办、新闻媒体曝光、市民投诉的保洁问题，经确认有责任的每件问题扣2分；区级及以上检查失责任分的每次扣3分；发生有媒体报道事件的，每次扣2分；发生重大有责新闻曝光的，每次扣3分。 |  |  |
|  | 11、接到综合执法大队微信群反映的问题后，须按职责要求在10分钟内对情况作出响应，并及时落实处置措施，问题解决后10分钟内，应上传相关落实情况。 未按规定时间作出响应或落实后未上传的，扣0.5分每次； 未作出响应或未落实的，一般性问题扣1分每次，重大问题扣2分每次。 |  |  |
|  | 12、本考核评分表总分值为100分，90分为合格，90分以下为不合格（不含90分）。90分以下按扣分分值扣款，本扣分分值为2000元/分。奖惩办法参照河道水面保洁考核细则。 |  |  |

2、公共绿化、雨污水井养护质量考核细则

| 序号 | 项目 | 分值 | 考核标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行道树养护（24分） | 4 | 生长态势良好，无明显病枯枝，树干树枝无明显徒长枝、萌孽枝 | 明显病枯枝扣0.1分/株，明显徒长枝或萌孽枝扣0.1分/株。 |
|  |  | 4 | 树木保活率在98%以上，无死株 | 缺枝口1分/株，死树未清理扣1分株。 |
|  |  | 4 | 树穴杂草清理及时，无堆积杂物，主要形象地段树穴植被完整 | 有明显杂草扣0.1分/株，有堆积杂物扣0.1分/株，形象地段树穴明显漏土扣0.1分/株。 |
|  |  | 4 | 新种、补种树木扶正有支撑 | 有明显倾斜树木扣0.1分/株，未支撑保护扣0.1分/株。 |
|  |  | 4 | 树木无明显捆绑吊晒现象 | 明显捆绑吊晒现象扣0.1分/株。 |
|  |  | 4 | 防台、防冻、修剪、树干涂白及时 | 处置不当，或因主观原因修剪不及时或不当，酌情扣分。 |
| 2 | 绿带养护 （28分） | 10 | 色块整齐、平直、高度控制得当，生长良好，无残缺，无死株，修剪及时，无明显杂草 | 色块不整齐、平直扣0.1分，有明显死株扣0.1分，有明显杂草扣0.1分。 |
|  |  | 6 | 造型植物保持优美形态，生长旺盛，无明显残枝，无徒长枝，开花植物正常开花率80%以上 | 有明显残枝扣0.1分，有明显无徒长枝扣0.1分，因修剪不当造成开花植物开花不良、酌情扣分。 |
|  |  | 6 | 草坪生长良好，高度控制适宜，无明显杂草，无明显裸地 | 有明显杂草扣0.1分/10㎡，有明显裸地扣0.1分/10㎡，发病严重，修剪不及时扣重分。 |
|  |  | 6 | 乔、灌木生长良好，无明显病枯枝、徒长枝，无死株 | 有明显病虫害乔木扣0.1分/株，灌木扣0.01分/株 |
| 3 | 环卫保洁 （14分） | 10 | 绿地内全日清洁，无明显纸屑、烟蒂、果壳、杂物及其它废弃物 | 发现明显垃圾一处扣0.1分，卫生死角每处扣0.5分。节假日或重大活动加倍扣分。 |
|  |  | 2 | 绿地内无乱堆、乱放、乱停现象 | 发现吊挂晾晒一处抠0.1分，乱堆乱放一处扣0.5分。 |
|  |  | 2 | 修剪后枝叶、垃圾应及时清运不过夜（长度不超过100米），做到不乱丢不乱抛 | 未及时清扫，发现一次扣0.5分。 |
| 4 | 日常管理 （15分） | 5 | 病虫防治:发现病虫害即使防治,使用农药合理,无药害发生 | 发现药害每发生一次扣0.5分 |
|  |  | 5 | 施肥：按要求施肥，方法得当，不产生肥害。 | 发现肥害每发生一次扣0.5分 |
|  |  | 5 | 浇灌：根据实际和养护计划，进行适期适量浇水，及时抗旱。 | 未及时浇水导致树木、绿化生长不良，树木扣0.1分/株，草坪0.2分/平方。枯死加倍。 |
| 5 | 雨污水井 管理（12分） | 3 | 窨井下水道疏通，每月需有记录。 | 未做到的扣0.5分/次。 |
|  |  | 3 | 取泥合格率不低于85%，检查井积泥不得超过8cm，污水井积泥不得超过5cm，管道积泥不少于相应1/5。 | 未做到的扣0.5分/次。 |
|  |  | 3 | 窨雨井漫溢及时疏通，取泥后窨雨井保持周边清洁。 | 未做到的扣0.5分/次。 |
|  |  | 3 | 污水窨井口无堵塞，井框四周干净，窨井盖无缺失。如有缺失应及时更换修补汇报上级管理部门，因未及时汇报所引起的安全事故由保洁公司承担相应责任。 | 未做到的扣0.5分/次。 |
| 6 | 其它（7分） | 4 | 遇重大活动\检查\评比涉及承包范围内,应承接突击任务 | 任务完成不及时,根据表现扣分；整改不及时的，按0.5分/次扣除。 |
|  |  | 3 | 工作期间要求注意队伍容貌，自觉维护形象；严禁粗言秽语，严禁威胁、辱骂、殴打等行为 | 每发生一次群众投诉，扣1分/次 |

备注：奖惩办法参照河道水面保洁考核细则，考核成绩采用百分制，90分为合格分，90分以下为不合格（不含90分）。

第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

子包：/

投标文件名称：资格审查文件/报价文件/商务技术文件

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

投标人全称（公章）

年  月  日

- 二、投标文件封面格式

正本/或副本

资格审查文件/报价文件/商务技术文件

项目名称：

项目编号：

子包：/

投标人名称：

投标人地址：

投标人全称（盖章）

年  月  日

- 三、资格审查文件格式

（1）资质证明材料：

1）有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；

2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权书(投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，格式见第六章 投标文件格式)；

（2）投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）。

格式一

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系         <投标人名称>              的法定代表人。为你单位组织的招标编号为            的                              政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：          年        月        日

说明：法定代表人参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

法定代表人授权书

（采购人） ：

（投标人全称）     法定代表人   （法定代表人姓名）  授权本单位     （授权代表任职部门）（授权代表姓名）      为本公司的合法授权代表，参加贵处组织的

（项目编号：             ）公开招标项目的投标报价、签订合同以及合同的执行、完成、服务和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年  月  日签字生效，无转委权，特此声明。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

被授权人（签字）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，仅须提供此证明书。

格式二

投标声明书

致：（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址      。

我（姓名）系投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式三

供应商资格声明函

致：（采购人）

关于贵方对采购编号为        的                     （项目名称）  发出的投标邀请，本单位申明如下：

1、我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

4、我单位不是本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

我单位对上述声明的真实性负责。本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

- 四、商务技术文件格式

（1）自评分表（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）营业执照副本复印件；

（4）商务技术响应表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）拟投入的人员配备表（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）拟投入的设备配置表（格式见第六章 投标文件格式）；

（8）同类项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

（9）投标人实力（格式自拟）；

（10）招标文件及评分标准中要求的或投标人认为需要提供的其他证明材料（复印件加盖公章）。

（11）其他投标人认为需要提交的商务技术资料。

格式四

自评分表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

根据评分标准逐条填写（除价格分外）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式五

投标人基本情况表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级（如有） |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |  |
| 营业执照（法人证书）号 |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |
| 基本帐户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本帐户帐号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在本表后应附企业法人营业执照或事业单位法人证书副本（全本）的复印件加盖投标人单位章。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式六

商务技术响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件第二部分招标需求内容 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：针对招标文件中的 “▲”条款，投标人须全部响应或正偏离，否则作无效标处理。其他商务技术条款请填写“负偏离/无偏离/正偏离”。如招标文件中所有商务技术条款（包含“▲”条款）均未有负偏离，在“偏离情况”处填写“全部响应”即可。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式七

拟派项目负责人简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 规模 |  | 担任职务 | 服务中/已完成 | 采购人及 联系电话 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式八

拟投入的人员配备表

项目编号：

项目名称：

| 拟派人员及构成情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 职称 | 在本项目 拟担任职务 | 工作年限 | 主要工作业绩 |

注：1、投标人须随本表附拟派往本项目的主要人员相关证书复印件，主要技术人员须为投标人正式在职员工、且实际参加本合同实施工作中涉及到的主要专业负责人。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式九

拟投入的设备配置表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据实际情况对表格进行填写。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十

同类项目业绩表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附合同复印件加盖公章

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

- 五、报价文件格式

（1）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）中小企业声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）残疾人福利性单位声明函如适用（格式见第六章 投标文件格式）。

格式十一

投标函

致：              （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交电子投标文件 1 份、备份电子投标文件    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日起 90个日历天。

4.如中标，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章)：___________________

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：___________                      日期：_____年___月___日

格式十二

开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甬江街道北郊片区域保洁管理市场化操作管理项目 | 投标总报价（元/年）： 小写： 元； 大写： 元。 |
|  |  | 其中 ①河道保洁： 小写： 元/平方米； 大写： 元/平方米。 ②河道两岸绿化养护（含补种及绿化带保洁） 小写： 元/平方米； 大写： 元/平方米。 |
| 投标声明 | 若无，请打“/”号 |  |

▲注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、本项目最高限价为 9629915元/年，其中河道保洁单价最高限价2元/㎡，河道两岸绿化养护(含补种及绿化带保洁)单价最高限价5元/㎡。

3、投标总报价（元/年）超过本项目最高限价（元/年）或各项投标单价超过各项单价最高限价的均作无效标处理。

4、投标总报价（元/年）作为价格分的评审依据。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十三

投标报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 服务名称 |  |  | 单位 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 (元/年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河东村 | 道路保洁(12小时)含垃圾亭、垃圾房、果壳箱保洁 |  | m2 | 40137 |  |  |  |
|  |  | 停车场保洁 | 河东菜场北 | m2 | 816 |  |  |  |
|  |  |  | 河东职工文化中心 | m2 | 1062 |  |  |  |
|  |  |  | 河东村东面农贸路沿线 | m2 | 552 |  |  |  |
|  |  |  | 河东曹隘停车场 | m2 | 506 |  |  |  |
|  |  | 绿化养护(含补种及绿化带保洁) |  | m2 | 10102 |  |  |  |
|  |  | 公厕保洁，含周边卫生.倒粪池 |  | 个 | 8 |  |  |  |
|  |  | 清理卫生死角、乱张贴，下水道、排水沟清理、窨井盖修补更换等 |  | 人 | 2 |  |  |  |
|  |  | 日常清洗用品，车辆、保洁工具维修，环卫设施零星维修等 |  | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 大件垃圾清理（含回收及外运处置费） |  | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 联建小区公共区域内保洁 |  | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 小计1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 河西村 | 道路保洁(12小时)含垃圾亭、垃圾房、果壳箱保洁 |  | m2 | 36315 |  |  |  |
|  |  | 河西村停车场保洁 |  | m2 | 9894 |  |  |  |
|  |  | 绿化养护(含补种及绿化带保洁) |  | m2 | 8500 |  |  |  |
|  |  | 公厕保洁，含周边卫生.倒粪池 |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 清理卫生死角、乱张贴，下水道、排水沟清理、窨井盖修补更换等 |  | 人 | 2 |  |  |  |
|  |  | 日常清洗用品，车辆、保洁工具维修，环卫设施零星维修等 |  | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 大件垃圾清理（含回收及外运处置费） |  | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 联建小区公共区域内保洁 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小计2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 夏家村 | 道路保洁(12小时)含垃圾亭、垃圾房、果壳箱保洁 |  | m2 | 32287 |  |  |  |
|  |  | 梦神公司东沿路停车场保洁 |  | m2 | 1147 |  |  |  |
|  |  | 绿化养护(含补种及绿化带保洁) |  | m2 | 13500 |  |  |  |
|  |  | 公厕保洁，含周边卫生.倒粪池 |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 清理卫生死角、乱张贴，下水道、排水沟清理、窨井盖修补更换等 |  | 人 | 2 |  |  |  |
|  |  | 日常清洗用品，车辆、保洁工具维修，环卫设施零星维修等 |  | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 大件垃圾清理（含回收及外运处置费） |  | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 联建小区公共区域内保洁 |  | 个 | 2 |  |  | 含夏家上陈安置小区 |
|  |  | 小计3 |  |  |  |  |  | / |
| 4 | 外漕村 | 道路保洁(12小时)含垃圾亭、垃圾房、果壳箱保洁 |  | m2 | 31808 |  |  |  |
|  |  | 外漕薛家停车场保洁 |  | m2 | 1624 |  |  |  |
|  |  | 绿化养护(含补种及绿化带保洁) |  | m2 | 22897 |  |  |  |
|  |  | 公厕保洁，含周边卫生.倒粪池 |  | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 清理卫生死角、乱张贴，下水道、排水沟清理、窨井盖修补更换等 |  | 人 | 2 |  |  |  |
|  |  | 日常清洗用品，车辆、保洁工具维修，环卫设施零星维修等 |  | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 大件垃圾清理（含回收及外运处置费） |  | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 联建小区公共区域内保洁 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小计4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 畈里塘村 | 道路保洁(12小时)含垃圾亭、垃圾房、果壳箱保洁 |  | m2 | 49345 |  |  |  |
|  |  | 畈里塘河南面沿河停车场保洁 |  | m2 | 2389 |  |  |  |
|  |  | 绿化养护(含补种及绿化带保洁) |  | m2 | 15270 |  |  |  |
|  |  | 公厕保洁，含周边卫生.倒粪池 |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  | 清理卫生死角、乱张贴，下水道、排水沟清理、窨井盖修补更换等 |  | 人 | 2 |  |  |  |
|  |  | 日常清洗用品，车辆、保洁工具维修，环卫设施零星维修等 |  | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 大件垃圾清理（含回收及外运处置费） |  | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 联建小区公共区域内保洁 |  | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 小计5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 街道工业区 | 街道工业区一期道路（兴甬路、三条支路及厂区门口道路） |  | m2 | 25633 |  |  |  |
|  |  | 街道工业区二期道路（振甬路、七条支路及厂区门口道路） |  | m2 | 25089 |  |  |  |
|  |  | 街道聚兴西路道路（振江路以西及一条支路） |  | m2 | 24565 |  |  |  |
|  |  | 街道329国道（兴甬路-中官路） |  | m2 | 19800 |  |  |  |
|  |  | 海运园周边道路 |  | m2 | 6144 |  |  |  |
|  |  | 古塘河边小路 |  | m2 | 1160 |  |  |  |
|  |  | 上述所有路段生活污水管网设施清理、井盖更换，垃圾亭、垃圾房、果壳箱保洁，清理卫生死角、乱张贴，下水道、排水沟清理等 |  | 年 | 1 |  |  |  |
|  |  | 小计6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 河道保洁 绿化养护 | 甬江街道辖区所有河道 | 河道保洁 | m2 | 424210 |  |  |  |
|  |  |  | 绿化养护(含补种及绿化带保洁) | m2 | 201226 |  |  |  |
|  |  | 小计7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 观光农田道路 | 外漕村 |  | m2 | 3119 |  |  |  |
|  |  | 河西村 |  | m2 | 2432 |  |  |  |
|  |  | 薛家红色步行道 |  | m2 | 1013 |  |  |  |
|  |  | 北郊公园道路景观一期、二期 |  | m2 | 13403 |  |  |  |
|  |  | 江北大河游步道 |  | m2 | 13768 |  |  |  |
|  |  | 夏家村 |  | m2 | 8013 |  |  |  |
|  |  | 小计8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 街道其它垃圾清运 |  |  | 桶 | 580 |  |  | 按照区城管局要求实行垃圾减量（各个垃圾收集点至区环境卫生养护中心指定垃圾中转站） |
| 10 | 大件垃圾场地租赁费（河西村） |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 服务区域内偷倒垃圾外运处理 |  |  | 月 | 12 |  |  |  |
| 12 | 投标总报价(元/年)= 小计1+小计2+小计3+小计4+小计5+小计6+小计7+小计8+街道其它垃圾清运+大件垃圾场地租赁费（河西村）+服务区域内偷倒垃圾外运处理费用 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、以上投标总报价(元/年)须与“开标一览表”中的“投标总报价(元/年)”相一致。本项目最高限价为9629915元/年；其中河道保洁单价最高限价2元/㎡，河道两岸绿化养护(含补种及绿化带保洁)单价最高限价5元/㎡。

2、本项目以人民币报价；投标总报价超过本项目最高限价或各项投标单价超过各项单价最高限价的均作无效标处理。

3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

4、投标报价包括但不限于本项目采购服务范围中的包括人员基本工资、各类福利和补贴（如高温补贴、早餐补贴等），各种保险及处理一切伤亡事故等的支付，人员各季节工作服（含帽、衣、裤、鞋、雨衣、雨裤，雨鞋）的配置，人员所使用作业工具等各类耗材费，车辆、船只设施设备及管理维护费用，税金、利润及其他与本次采购相关的一切费用。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

投标报价明细表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 类别 | 投标单价 （元/年） | 数量 | 合计 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员基本工资 |  | 173 |  | 保洁员：基本工资不得低于宁波市劳动和社会保障局最新发布的宁波市最低劳动工资标准的110%。 其他人员：基本工资不得低于宁波市劳动和社会保障局最新发布的宁波市最低劳动工资标准。 |
| 2 | 社保（五险） |  | 173 |  | 社保（五险）的缴费基数及缴费费率不得低于宁波市劳动和社会保障局最新公布的最低缴费基数及缴费费率 |
| 3 | 岗位津贴等各类福利和补贴 |  | 173 |  | 岗位津贴不得低于[甬政办发（2014）70 号]规定的 10 元/天/人，按照一年365天计算 |
| 4 | 早餐费 |  | 173 |  | 早餐费不得低于[甬城管（2015）12 号]的 7 元/天/人 |
| 5 | 高温费 |  | 173 |  | 夏季高温津贴标准不得低于浙江省人力资源和社会保障厅发布的《浙江省人力资源和社会保障厅关于调整企业夏季高温津贴标准有关问题的通知》的标准要求。 |
| 6 | 工作服 |  | 173 |  | 各季节含帽、衣、裤、鞋、雨衣、雨裤、雨鞋并带有警示反光标记。 |
| 7 | 各种保险及处理一切伤亡事故等的支付 |  | 173 |  |  |
| 8 | 人员所使用作业工具等各类耗材费，车辆、船只设施设备及管理维护费用 |  | 1 |  |  |
| 9 | 管理费 |  | 1 |  |  |
| 10 | 利润及其他与本次采购相关的一切费用 |  | 1 |  |  |
| 11 | 税金 |  | 1 |  |  |
| 12 | 其他投标人认为需要说明的类别，由投标人提供 |  |  |  |  |
| 投标总报价(元/年) |  |  |  |  |  |

注：1、以上投标总报价(元/年)须与“开标一览表”中的“投标总报价(元/年)”相一致。

2、投标人针对本项目配置的服务人员数量不得少于本项目招标需求中最低人员配置（173人），投标人可根据实际情况增配服务人员，并在本表中体现。

3、投标人可自行扩展本表，但不得少于上述所列内容。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十四

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于 其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于 其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

格式十五

残疾人福利性单位声明函

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。