- 招 标 文 件

- 采购编号： 科信项目[2021]-3567号

- 项目名称：莲都区公共安全视频监控建设联网应用项目（天网工程五期）

- 采购人：丽水市公安局莲都区分局

采购代理机构：浙江科信联合工程项目管理

咨询有限公司

二零二一年九月

目  录

第一章 公开招标公告	3

第二章  投标人须知	6

前列表	6

一   总则	8

二   招标文件说明	9

三   投标文件的编写	10

四   投标文件的加密、提交、修改和撤回	12

五   开标和评审	12

六   投标无效的情形	15

七   法律责任	16

八   澄清、修改发布媒体	18

九   质疑	18

十  投诉	19

十一  授予合同	19

十二  验收	20

十三  政府采购政策	21

十四  其他事项	22

第三章 招标需求	23

一、项目概况	23

二、项目工期	23

三、商务要求	23

四、付款方式	23

五、其他事项	24

第四章　政府采购合同	26

第五章　投标相关文件格式	43

一   资格审查文件格式	44

二   资信商务及技术文件格式	53

三   报价文件格式	64

四   中标人公告内容	71

五  现场确认声明书	72

第六章  评标办法和细则	73

一   总则	73

二   评审委员会	73

三   评标程序	74

四   评标一般规定	75

五   评标办法和细则	75

六   评审纪律和要求	78

# 第一章 公开招标公告

项目概况：

莲都区公共安全视频监控建设联网应用项目（天网工程五期）的潜在供应商应在浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）、丽水市公共资源交易网（莲都）（http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/）采购公告附件中自行获取采购文件，并于2021年 10 月 18 日09:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

采购编号： 科信项目[2021]-3567号

项目名称：莲都区公共安全视频监控建设联网应用项目（天网工程五期）

采购方式：公开招标

采购需求：见招标文件第三章

数量：1

单位：项

预算金额（元）：7570万元

最高限价（元）：302.15元/路/月

简要规格描述：见招标文件第三章

备注：无

合同履行期限：见招标文件第三章

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 特定资格要求：具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证或有广播电视网络建设开发、经营管理和维护能力的供应商。

三、获取招标文件

1. 时间：发布公告之日至2021年 10  月 18  日09:00，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

2. 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn），丽水市公共资源交易网（莲都）http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/公告附件

3. 方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线获取。⑴获取流程：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—获取招标文件管理；⑵未在浙江省政府采购网注册成为正式供应商的，请注册完成审核成功后登录获取； ⑶在浙江政府采购网采购公告附件中以“游客”身份（或丽水市公共资源交易网）获取的招标文件仅供阅览；潜在供应商未按上述第⑴条方式获取招标文件的不得对招标文件提起质疑投诉。

4. 售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 提交投标文件截止时间：2021年 10 月 18 日 09:00（北京时间）

2. 投标地点（网址）：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、响应文件开启

1. 开启时间：2021年 10 月 18 日09:00（北京时间）

2. 开标地点（网址）：浙江政府采购网—用户入驻/登录—用户登录—项目采购—开标评标—进入开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2. 其他注意事项：本项目采用电子招标，投标人自行决定是否安排人员赴现场参与投标。

3. 新冠病毒疫情防控期间，请各投标人严格遵守丽水市新冠肺炎疫情防控指挥部关于疫情防控的规定，并服从现场管理且按以下要求执行：

1）参与人员应当领取“丽水健康码”，红、黄码人员不得参与现场投标活动。健康码获取方式：支付宝→城市服务→丽水健康码。

2）参与人员应携带身份证或户籍证明，全程佩戴口罩，进入丽水市莲都区公共资源交易中心自觉接受大楼物业人员体温检测及防疫询问，并如实报告情况。适当保持人员间隔距离(1.5米），不扎堆聚集，不喧哗闲聊，做好健康防护。

3）进出路线：供应商从大楼一楼正大门进入，登记、扫手机健康码、填写体温表格，电梯上五楼开标厅，按先后顺序固定分散就座，开标结束后原路返回。

4）如遇突发状况，按照“丽水市莲都区公共资源交易中心应急处置方案”执行。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1. 采购人名称：丽水市公安局莲都区分局

项目联系人：汤雄剑      联系电话：13735956647

质疑联系人：吴进勇     联系电话：0578-2787259

地址：丽水市莲都区紫金路36号

2. 采购代理机构名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

项目负责人：蔡斌凯     联系电话/传真：15268759983

质疑联系人：王腾        联系电话/传真：0578-2830186  13276722762

地址：丽水市莲都区和平路78号二号楼七楼

3. 同级政府采购监督管理部门：丽水市莲都区财政局

联系人：刘腾        监督投诉电话：0578-2131236

地 址：丽水市解放街71号

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

采购人：丽水市公安局莲都区分局

采购代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

日期：2021年09月26日

# 第二章  投标人须知

### 前列表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 莲都区公共安全视频监控建设联网应用项目（天网工程五期） |  |  |
| 2 | 采购人 | 丽水市公安局莲都区分局 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 | 组织方式 | 分散采购委托中介 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审。投标人获取招标文件或提交投标文件不表明已获取投标资格。开标会上通过资格审查的投标人才具有投标资格。 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 招标文件质疑 | 1.只有通过电子交易平台“潜在供应商”栏获取招标文件的投标人才能对招标文件提出质疑（质疑时间详见前附表），否则不予受理。 2.质疑期限为自招标公告期限届满之日（招标公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构一次性提出质疑。 |  |  |
| 8 | 招标文件澄清或修改时间 | 投标截止时间15天前，发布网址同招标公告发布网址。 |  |  |
| 9 | 投标文件提交 | 接收人：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 提交投标文件截止时间（即投标截止时间）：2021年10月18日9 时00分 提交投标文件地点： （1）电子投标文件：投标截止时间前在政采云平台完成电子投标文件的传输提交； （2）备份投标文件： 备份投标文件是否提交由投标人自行决定，如不提交的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。如提交备份投标文件的，应在投标截止时间前将最后生成的具有电子签章的备份投标文件通过电子邮件方式传送至代理机构邮箱（77974342@qq.com），并在邮件中注明项目名称及投标人名称，传送的备份投标文件须打包压缩并加密，密码由投标人自行保管。压缩包命名为“备份投标文件”，并在邮件中注明项目名称及投标人名称。 |  |  |
| 10 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间。 地点：丽水市莲都区公共资源交易中心（莲都区大洋路120号5楼）。 |  |  |
| 11 | 中标结果公告及中标通知书 | 评标报告经采购人确认后2个工作日内，中标公告在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网（莲都）http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/ 媒体上发布，并同时发出中标通知书。 |  |  |
| 12 | 评标办法和细则 | 详见本招标文件第六章 |  |  |
| 13 | 建设履约 保证金缴纳 | 1、金额：贰佰万元整 2、交纳方式：现金、转账或保函 3、交纳时间：领取中标通知书之后 4、退还：建设履约保证金在项目终验合格且整体交付使用并扣除相关违约金后退还。 |  |  |
| 14 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同 |  |  |
| 15 | 发布媒体 | 浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网（莲都）http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/ |  |  |
| 16 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 |  |  |
| 17 | 投标人解密硬件准备 | 1.电脑、网络（供电子响应文件解密和澄清答疑使用）； 2.电子响应文件解密CA锁(即原编制电子响应文件加密的CA锁)； 3.其他配套设施：如打印机、扫描仪等。 |  |  |

### 一   总则

1.适用范围

1.1招标文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.1“采购人”系丽水市公安局莲都区分局。

2.1.2 “投标人”系指符合本项目投标人应具备的资格要求，依法获取招标文件并参与项目投标的供应商。“投标人代表”系指投标文件中的负责人或其授权的委托代理人。

2.1.3 “采购代理机构”系指浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指甲乙双方签署的规定甲乙双方权利与义务的协议，以及所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6 “产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7 “服务”系指投标人按招标文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8本文件所指的公章均指投标人的CA电子章。

2.1.9“▲” 系指实质性要求条款。“★” 系指设备核心产品；

3.投标人基本要求

3.1符合第一章第“5”条规定；

3.2投标人应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体投标。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3投标人自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 二   招标文件说明

6.招标文件的构成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标、投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

6.1.1招标公告

6.1.2投标人须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式

6.1.5投标相关文件格式

6.1.6评标办法和细则

6.1.7与本项目有关的招标文件澄清、答复、修改、补充的内容。

7.投标人的风险

7.1投标人应认真阅读招标文件中的所有条款。投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

8.招标文件的澄清和修改

8.1招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。

8.2依法获取招标文件的投标人应认真阅读招标文件，如有疑问应于招标文件规定的时间前向采购代理机构（可传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间15日前,在“浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网（莲都）http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/”发布更正公告，并对其具有约束力。不足15日的，采购代理机构有权顺延提交投标文件的截止时间。

### 三   投标文件的编写

9.要求

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2投标文件、投标人与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，投标人有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由投标人承担。

9.3投标文件的形式和效力

9.3.1 投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件、备份投标文件。

9.3.2 投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、备份投标文件。

电子投标文件未按时解密，投标人已在规定时间内按规定方式提交了备份投标文件，且经代理机构工作人员通知后提供备份投标文件密码的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

10. 投标文件的组成

▲10.1提交的投标文件应分为资格审查文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分。资格审查文件、资信商务及技术文件如有报价的内容, 其投标文件无效；报价文件如有资信商务及技术文件内容, 其资信商务及技术文件内容评标时将作为无效内容。

11. 投标文件编制内容和要求

11.1 资格审查文件编制内容和要求：格式见第五章资格审查文件格式

▲11.1.1 公司有效营业执照原件扫描件和中华人民共和国基础电信业务经营许可证或有广播电视网络建设开发、经营管理和维护能力证明材料原件扫描件；

▲11.1.2负责人资格证明书（提供负责人身份证扫描件），如委托人参加投标的需同时提供授权委托书及委托代理人的身份证扫描件和负责人身份证扫描件）；

▲11.1.3资格承诺函；

▲11.1.4资格证明；

▲11.1.5无重大违法记录声明书；

▲11.1.6信用信息记录查询（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询，故不作装入资格审查文件要求。查询网站为“信用中国”和“中国政府采购网”，查询内容为第一章2.1条）。

注：

①资格审查不通过的，不进入下一阶段评标。

②资格审查顺序为电子交易平台自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序。

11.2资信商务及技术文件编制内容和要求：

11.2.1资信商务及技术部分（包含但不限于）详见第五章格式。

11.2.1.1按招标文件第五章投标相关文件格式所列的内容、格式的要求,及投标人认为有必要提供的其它文件；

11.2.1.2投标人需对照招标文件第三章招标要求所列的内容进行承诺；

11.2.1.3投标人认为有必要提交的其他资料文件；

11.2报价文件内容: 详见第五章格式。

11.2.1投标报价要求

▲投标人应在招标文件所附的投标报价表上写明投标报价。投标人只允许有一个报价,采购人不接受有任何选择性的报价。投标报价高于最高限价的作无效标处理。

11.2.2投标相关报价明细表填写时应详细注明该表列举的费用及分项清单。

12.投标文件排版、封面

12.1排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体，页码应逐页连续编注。

12.2封面：按照招标文件第五章提供的格式制作封面。

13.投标有效期

▲13.1提交投标文件的截止之日起90天内有效。

14.投标文件的签署及规定

14.1投标人应按招标文件规定的内容和要求编制投标文件，投标文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信商务及技术文件”、“报价文件”。

14.2电子投标文件及备份投标文件中须加盖公章部分均采用CA签章。

14.3电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### 四   投标文件的加密、提交、修改和撤回

15.投标文件的加密

15.1投标人应当将资格审查文件、资信商务及技术文件和报价文件三部分分别导入相应位置，各文件之间不得混装；

15.2电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）进行加密；将最后生成的具有电子签章的备份响应文件进行压缩并加密。

16.投标文件的提交

▲16.1投标文件提交截止时间和提交地点详见本章前附表。

16.2不予接收的电子投标文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵未生成加密的电子投标文件；

⑶在规定时间内未解密的电子投标文件或者解密不成功又未在规定时间内提交备份投标文件的。

17.投标文件的修改和撤回

17.1在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件：（1）电子投标文件补充、修改或撤回的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交；（2）备份投标文件补充、修改或撤回的应以书面形式通知采购代理机构。

17.2修改后重新提交的投标文件应按招标文件的规定编制、标记和提交。

▲17.3在投标截止时间后,投标人不得修改、撤回已提交的投标文件。

▲17.4补充、修改后的电子投标文件、备份投标文件内容均应相同。

### 五   开标和评审

18.开标

18.1优先采用电子投标文件进行开标，电子投标文件未按时解密的，采用备份投标文件开标。

18.2采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织开标会，建议投标人派代表参加开标会，投标人若未安排人员到场的应准时在线参加，否则产生的风险由供应商自行承担。

18.3电子投标文件解密：由代理机构工作人员开启电子投标文件解密通道，解密时限以政采云电子交易平台为准。

18.4电子投标文件无法解密的，代理机构通过电子交易平台“异常处理”通道上传备份投标文件，上传之前须由投标人代表提供备份投标文件密码进行解密。

18.5解密成功的投标人不足三家的，按相关规定重新组织采购。

18.6采购代理机构做好会议记录，投标人在解密完成后可查看投标人名单。

18.7投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可向采购代理机构提出回避申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

18.8按规定提交《政府采购活动现场确认声明书》（详见第五章格式）。

18.9投标人对记录表有疑义的，投标人代表在开标会议结束前可以向采购代理机构通过现场或电子邮件的方式（77974342@qq.com）提出申请，并说明理由，申请须由投标人代表签字或盖章。

18.10开标会议结束。

19. 资格审查

19.1 采购人或采购代理机构按资格要求和资格审查文件要求对投标人进行资格审查及记录。并当场告知审查结果。

19.2 经资格审查后合格的投标人不足三家的，按相关规定重新组织招标。

20. 评审流程：详见第六章。

21. 投标文件的澄清

21.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会应当通过电子交易平台交换数据电文的形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应当采用电子交易平台交换数据电文的形式，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正；

（6）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（7）修正错误的的投标报价，投标人应当通过电子交易平台交换数据电文的形式提交，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。若投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作为无效投标处理。

22. 对投标文件的比较和评估

22.1评审委员会根据招标文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格投标人的投标文件及澄清答复内容进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对投标文件进行综合评审和评分。

22.2 相同品牌的产品认定

22.2.1财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：单一产品采购项目，多家投标人提供的产品品牌相同的按一家投标人计算；非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

22.2.2如按一家有效投标人认定后，造成项目有效投标人不足三家的，项目应予以废标处理。

23. 评标报告

评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评审委员会成员签字确认提交。

24.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

25. 采购代理机构或评审委员会因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审委员会将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

26. 保密和评审过程的监控

27.1 自开标时间起至中标结果公告发布时间止，凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料，且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评审过程无关的人员透露。

26.2 本项目开标、评审过程实行全程录音、录像监控，投标人在开标、评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致和其投标被拒绝。

### 六   投标无效的情形

27. 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。投标人如有下列情形之一的，其投标将被拒绝，投标文件无效：

27.1电报、电话、传真形式提交响应文件的；

27.2投标人未按招标文件规定的时间和地点提交电子投标文件的；

27.3未按招标文件规定要求签署、盖章的；

27.4不具备投标文件规定资格要求的；

27.5 投标有效期不足的。

27.6采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人未提供节能产品认证证书的。

27.7评审委员会评定有实质上“▲”条款的负偏离的。

27.8投标文件含有采购人不能接受的附加条款的。

27.9投标报价高于招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

27.10招标文件中未要求，但投标人给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

27.11投标报价存在漏项或报价数量少于采购要求的。

27.12评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人代表应在评审委员会规定的时间内通过电子交易平台提交说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

27.13投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在投标文件中予以特别说明的。

27.14提供虚假材料谋取中标的。

27.15在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按招标文件和中标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

27.16招标文件规定的其他投标文件无效情形。

### 七   法律责任

28. 投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

28.1 提供虚假材料谋取中标的；

28.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

28.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

28.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

28.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

投标人有前款28.1至28.5项情形之一的，中标无效。

29. 投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

29.1 向评审委员会或者评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

29.2 中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

29.3 未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

29.4 将政府采购合同转包；

29.5 提供假冒伪劣产品；

29.6 擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

投标人有前款第一项规定情形的，中标无效。评审阶段资格发生变化，投标人未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标无效。

30. 投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

31. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

31.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

31.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

31.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

31.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

31.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

31.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

31.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

31.8 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

31.9 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

31.10 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

31.11 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

31.12 不同投标人的投标文件相互混装。

### 八   澄清、修改发布媒体

32.1针对潜在投标人提出的询问，采购代理机构一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购代理机构将在投标截止时间十五日前将澄清或修改内容在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/、丽水市公共资源交易网（莲都）http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/上予以公布，潜在投标人应自行关注网站更正公告等内容，采购代理机构不再一一通知。

32.2潜在投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，投标人应向采购人提出。

### 九   质疑

33.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出各采购程序环节的质疑。

33.2质疑的主要内容应符合《政府采购质疑和投诉办法》（94号令）规定以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑投标人应提供有效的信息来源或有效证据。

33.3质疑投标人可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

33.3.1邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

33.3.2传真方式送达质疑书的，质疑投标人应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

33.3.3在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

33.4质疑投标人提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

33.5采购代理机构在收到质疑投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑投标人。

33.6质疑投标人捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告同级财政部门，由同级财政部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

### 十  投诉

34.质疑投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向同级政府采购管理办公室投诉。

### 十一  授予合同

35. 中标结果公告及中标通知书

35.1 采购代理机构将在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/ 、丽水市公共资源交易网（莲都）http://lssggzy.lishui.gov.cn/ldweb/上发布中标结果公告。中标结果公告内容不包括国家秘密、商业秘密。

35.2发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

36.授予合同时变更数量的权力

36.1采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可经同级政府采购管理办公室批准直接与中标人签订补充合同，补充合同需交由同级政府采购管理办公室备案，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.签订合同

37.1中标人自中标通知书发出之日起30天内与采购人签定合同。

37.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等,均为签订合同的依据。

37.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约条款及所作的承诺,擅自修改报价或在中标通知书发出之日起30天内,借故拖延、拒签合同者,采购人有权取消该投标人的中标资格。

按有关法律法规中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

37.4质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

37.5如中标人在履约期间未履行有关义务或项目未验收通过的，采购人有权延期退还或没收履约保证金，采购人对履约保证金的处理，不影响中标人正常履行合同的义务。

37.6采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 十二  验收

38. 采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

38.1本项目采购人可邀请其他投标人或者第三方机构参与验收、核对，参与验收、核对的内容为中标产品的技术指标、规格型号、质保服务、承诺等内容，是否和招标文件、中标人投标文件的内容相符合。

38.2其他投标人在项目中标结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供投标人出具的授权委托书。

38.3其他投标人应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由投标人自行承担。

### 十三  政府采购政策

39. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

39.1本项目 否 专门面向中小企业采购。

39.2本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 。

39.3小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

39.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

39.5在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受的小微企业价格扣除。

39.6本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的小微企业报价给予 6%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

39.7小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

39.8根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

39.9根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.10按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39.11.供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

### 十四  其他事项

40. 解释权

40.1本招标文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

40.2 采购代理机构对决标结果不负责解释。

41. 采购代理服务费:

由中标人支付代理服务费，费用为人民币捌万元整，中标人在中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构一次性付清。

# 第三章 招标需求

### 一、项目概况

本期建设范围为莲都区公共安全视频监控建设联网应用项目（天网工程五期），预算约7570万元，内容包括6852路前端监控摄像机的优化设计和配套建设，以及与之相关运维服务。

### 二、项目工期

1、合同签订后12个月内完成项目基础建设。

2、项目基础建设完成后6个月内完成项目试运行并通过终验。

3、整体交付使用之日起进入三年的服务期，项目资料全部移交并经采购人确认后开始计算服务费用。

4、投标人需在2021年12月底前完成不少于800路人像点位上线并符合上级部门考核要求。

### 三、商务要求

1、结算方式：以每路摄像机每月服务费为结算单价，根据考核后的实际路数计算实际支付费用。

2、项目前端建设完成并终验合格后，中标单位需提供项目建设工程结算书，交于第三方造价咨询公司审核；采购人根据工程结算审核报告金额与投标总报价的下浮比例，月服务费同比例下浮。若建安工程结算审核报告金额高于投标总报价的，则月服务费不予调整。

3、绩效考核：本项目政府购买服务的费用由莲都区财政局拨付给采购人，采购人根据设计要求及考核标准对中标人进行考核，并根据考核情况支付费用。

### 四、付款方式

在月考核结果基础上，每三个月支付一次；采用先服务后付款方式，采购人凭考核结果及中标人提供的正式发票进行支付费用。

### 五、其他事项

1、清单及技术要求见附件，清单中主要设备（如摄像机、机箱、补光灯、无纸化等设备须提供原厂3年质保文件）。本章及附件内容作为投标人制作响应文件的共同标准。如涉及该项目标准、要求有变更的，按新标准、要求执行。

2、驻场维护人员配备基本要求：各专业维护人员在业主单位指定的工作场所开展本项目的维护相关工作，其中负责前端维护工作人员不少于2名，网络专业人员不少于1名，专业技术人员不少于1名，协调专员不少于1名。驻场人员原则上不予更换，若更换必须派驻同等资质人员且经甲方书面同意后方可执行。

3、驻点运维设备要求：运营方应配置开展运维工作相关的所有运维工具，且作为本项目专用，包括登高车不少于2辆、车辆、线路检测工具、视频图像检测工具等。

4、其他要求

1）招标内容及设备清单只是采购人提出的参考清单，但作为所有投标人的报价基础，投标人提供的报价清单不得少于招标文件规定的种类及数量。如设备清单中遗漏了完工必须具备的设备、材料、货物、配件或服务，请投标人在投标文件中自行配齐，并包含在投标总价中。招标文件中对技术的要求是采购人最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本招标文件规定的技术要求和国家标准、行业标准、省市标准的优质产品。投标人应尽可能的选择符合招标文件规定的技术需求的产品参加投标。

2）投标人有义务保证采购人项目系统的完整性，如项目供货、安装调试、平台对接、培训等工作过程中因缺少设备、材料、货物、配件、服务导致本系统无法正常运行或不符合相关标准规范要求的，投标人须提供，采购人不再支付任何费用。投标人须按国家有关规定及标准完成本次招标货物的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、数据对接、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、货物终身维修等各项工作，并保障货物使用的安全性能和检测结果的可靠性。

3）本次项目前端视频点位所需的网络传输链路及相关的网络设备(含光纤、OLT、交换机等)由投标人自行解决，每个前端点位网络传输带宽须满足业主方业务需要。在满足本次招标需求后，还需预留两个或两个以上网络接口，满足业主方其他业务需求。投标人提供的传输网络性能指标（网络时延、时延抖动、丢包率、包误差率）应达到YD/T 1171中规定的0级服务质量等级。

4）本次项目的前端所有视频图像必须按国标GB/T 28181-2016的要求和丽水市公安局的传输接入要求推送到丽水市公安局视频云平台进行统一管理和视频存储；人像采集系统的视频流按照丽水市公安局人像识别比对系统进行统一的人像分析、提取、识别和比对；前端系统的所有抓拍图片、抓拍数据必须按照DB3311/T 32-2019的要求推送到丽水市公安局车辆云平台进行统一管理和业务应用，数据推送接入及平台对接过程中产生的一起费用均由中标人承担。投标人需提供详实可靠的系统对接方案，避免在数据接入和平台对接过程中造成现有业务应用平台崩溃、数据丢失等问题，如因供应商数据接入、平台对接等原因造成业务平台故障的，业务平台的修复费用由投标人承担。

5）本次项目的前端网络高清摄像机的视频编码和视频存储设备必须符合浙江省《跨区域视频监控联网共享要求》（DB33/T 629-2011）标准、《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）要求。设备地址编码必须遵循浙江省《跨区域视频监控联网共享要求》（DB33/T 629-2011）标准的要求。前端设备必须实现时钟同步功能,前端设备24h内计时误差不超过1.0s。图像文字信息标注需遵循GA/T 751-2008《视频图像文字标注要求》的要求。

6）杆件要求：本次项目借用电力或通信运营杆件建设的，未来杆件随着城市规划建设发生变更时，运维商应当在原点位基础上设立独立杆件，费用含在运维费中。

7) 利旧要求：本着“一杆多用、多杆合一、技术融合、合理利旧”的原则，本期项目施工过程中所有涉及借原天网杆件安装的点位，原运维单位须无条件提供杆件、机箱、电力、网络等资源保证本期新建摄像机顺利上线符合省市考核要求。

# 第四章　政府采购合同

合同编号：

采购人：（以下称甲方）___              __

中标人：（以下称乙方）___________________

根据           （项目名称） 招标文件（项目编号：      ），在       年    月    日，  （采购人名称）对该项目进行了公开招标采购，经评标委员会评定，确定  （中标人名称）  为该项目中标人。甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和招标文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条　服务内容

1.1内容：6852路前端监控摄像机的优化设计和配套建设，以及与之相关运维服务。

1.2地点：甲方指定地点。

第二条　合同总价款

本合同项下服务总价款为人民币    （大写） （￥：）    ；

单价：        元/路/月。

第三条　组成本合同的有关文件

3.1 下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

3.1.1 本合同书

3.1.2 中标通知书

3.1.3 中标投标人澄清修改文件

3.1.4 中标投标人投标文件（含现场演示资料）

3.1.5 招标文件澄清修改文件

3.1.6 招标文件（含项目技术文件、图纸及标准、规范）

3.1.7双方有关项目洽商、变更等书面协议或文件亦为本合同组成部分

以上文件中若服务要求和应标内容出现不一致的，以最优于采购人的条款

执行。

第四条　权利保证

乙方保证提供的货物不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方 10%的合同款。

第五条  服务期限

5.1合同签订后12个月内完成项目基础建设。

5.2项目基础建设完成后6个月内完成项目试运行并通过终验。

5.3整体交付使用之日起进入三年的服务期，项目资料全部移交并经采购人确认后开始计算服务费用。

5.4投标人需在2021年12月底前完成不少于800路人像点位上线并符合上级部门考核要求。

第六条  检测和验收

6.1检测：乙方应按甲方要求提供设备的有效检验文件及设备出厂材料（如装箱清单、检测报告、产品合格证、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等），经甲方认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准，由甲方聘请具有国家认证资质的第三方检测机构对项目进行复检和性能测试（主要设备送检，工程前端抽检，不低于30%），检测费用由乙方支付。与此同时乙方应派出本项目主要技术负责人（有经验、技术能力强）协助以上工作。

6.2 验收：

6.2.1材料、设备到货检查及报验： 材料、设备到货后必须先由技术负责人进行自检，签证自检确认书后报甲方及监理单位验收，在甲方及监理验收时必须提供设备清单、自检确认书及原厂出具的相关质量证明文件（如合格证、检测报告、入网许可证等），否则甲方及监理有权拒绝验收，相关材料、设备不得进场，造成的后果由乙方承担。

6.2.2甲方在乙方送货、安装、调试后对工程进行初验，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

6.2.3项目试运行结束后，甲方组织项目终验，验收除应满足甲方要求外，还应满足以下要求：

①工程终验资料应齐全，应包括招标文件、投标文件、合同、设计资料、初步设计论证意见、系统竣工报告、验收图纸、隐蔽工程验收记录、子/分项系统试运行报告、系统自检报告、材料进场报验资料、设备检验合格证书、工程变更记录、第三方检测报告、培训计划方案和记录、系统使用说明书、售后服务和维护制度、初验报告、安防验收申请表、系统网络架构图纸和系统连接图表等；

②配合监理单位完成相关资料，应包括监理报告、工程变更单、工程联系单、设备验收资料、会议纪要、隐蔽工程随工验收单、巡查记录等；

③验收应形成完整记录，验收报告结论应明确，需要时应提出整改意见。

第七条　货款支付

7.1本合同项下所有款项均以人民币支付；

7.2支付方法：在月考核结果基础上，每三个月支付一次；采用先服务后付款方式，采购人凭考核结果及中标人提供的正式发票进行支付费用。

7.3如果未能按照规定进度完成建设，政府付费的支付时间将相应顺延，并按要求进行相应扣款。

7.4乙方要考虑实现招标文件需求的所有费用，对招标文件中未体现，但又是提供服务所必须的设备，乙方必须自行增加设备，同时，乙方需对服务项目建设及服务期间的安全责任问题全权负责，报价包含实现招标文件的所有功能及安全保障工作，甲方不再另外增加费用。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、试运行、质保、保险、利润、税金、培训费、开办费、措施费、大型机械进退场费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、建设期财务费用、光纤线路服务费用、绿化和道路复原费用、青苗赔偿费用、安全文明施工设施费用、机房和网络建设费用、杆件和基础设计费用、维修维护服务、电费、相关审批费用、竣工图编制费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

7.5结算方式：以每路摄像机每月服务费为结算单价，根据考核后的实际路数计算实际支付费用。

第八条　服务中断与未中断

8.1 关于服务中断

由于甲方或经甲方同意导致的点位服务无法正常进行，由双方协商选择以下方式履行合同：

（1）服务延期：因临时停用导致该点位服务暂时中断，考核指标不计入评价，等到该点位具备正常运行条件了，服务继续。

（2）另行选址：长期停用的甲方同意另外选择点位，将该点位设备纳入考核体系，因此产生的费用甲方不另行支付。

8.2 关于服务未中断

服务未中断设备的在线率应达到98%，在线率指标按考核办法执行。

第九条　服务期满产权归属及持续服务问题

服务期满后，项目产权归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得使用或转让。关于设备报废和拆除，甲方提出报废和拆除要求的，乙方应在要求的时间内完成，前后端存储、服务器等报废时需有甲方派人参加，防止数据泄漏。

第十条　项目的移交

10.1 移交前大修

由甲乙双方共同确定项目移交日。

乙方应在服务期满前12个月进行大修，大修前乙方应向甲方提交项目设施移交的详尽程序和移交前大修的具体时间与内容，经得甲方同意后立即实施大修。

10.2 移交前的验收

不迟于移交日前六个月，乙方应将项目所有资料准备齐全，并向甲方书面提出验收申请，甲方根据申请内容对项目进行移交前验收，如发现项目设施、材料有瑕疵，甲方立即通知乙方，乙方应在收到通知后的一个月内完成补救措施。如乙方未能按时进行补救措施，甲方有权扣除当月服务费，并有权自行或委托第三方修复上述瑕疵，费用从服务费中扣除。

10.3 移交日应完成以下资料移交：

A、全部固定资产和无形资产的清单；

B、各类设施、设备的技术资料；

C、各类档案资料、报表、工作台帐等；

D、完成移交所需的其他资料。

10.4 技术的移交

在移交日，乙方应将其有权移交的与项目设施服务有关的所有技术(无论以许可还是分许可或其他方式取得的)，全部无偿移交给甲方，并确保甲方不会因使用这些技术而承担任何侵权责任。

10.5 移走乙方所有的物品

除非双方另有协议，乙方将于移交日之后十五日内，自费从项目工程服务场地移走乙方雇员的个人用品以及与项目设施的服务和管理无关的物品。若乙方在上述时间内未能移走这些物品，甲方在通知乙方后，有权将该物品予以提存，乙方承担搬移、运输和保管的合理费用和风险。

10.6 移交费用

甲乙双方负责各自的因为移交发生的费用和支出。

10.7 移交效力

自移交日起，乙方在本协议项下的权利和义务即应终止，除本协议另有规定及双方之间截止移交日发生且尚未支付的债务除外。

自移交日起，甲方应接管项目设施的服务及本协议明示或默示的、因本协议产生的但于本协议终止后仍然有效的任何其他权利和义务。

10.8 项目整体移交未经甲方确认前，乙方应保证项目正常服务，费用由乙方自行承担。

第十一条  现场服务人员要求

11.1项目负责人：指定固定的项目负责人，必须熟悉项目整体情况，负责跟进整体项目进度，联系解决相关问题。项目负责人在项目服务期间未经业主方同意不得更换。

11.2驻场维护人员配备基本要求：各专业维护人员在业主单位指定的工作场所开展本项目的维护相关工作，其中负责前端维护工作人员不少于2名，网络专业人员不少于1名，专业技术人员不少于1名，协调专员不少于1名。驻场人员原则上不予更换，若更换必须派驻同等资质人员且经甲方书面同意后方可执行。若擅自更换或更换驻场人员资质与投标不符则每人次扣款30万元。

第十二条　现场检查服务

12.1 现场检查服务要求详见设计文件及考核办法；

12.2 现场检查服务情况需建立档案，并录入服务管理系统。

第十三条　人员制度考核及培训

项目施工期间，乙方违反下列规定产生的扣款，从建设履约保证金中扣除，若建设履约保证金不足以支付的，则不足部分由甲方在支付服务费时予以扣除：

1、项目经理考核制度：本工程项目经理要做好人员、质量、进度、设备采购、文档审核和组织协调等方面的管理，提供对人员团队的详细考核制度，项目经理必须每周例会上提交经审核确认的考核表、上周进度检查表和下周工作进度计划交甲方和监理单位审核，如不及时提交则按500元/次进行扣款。

2、施工单位现场巡查考核制度：现场巡查记录表的检查内容必须由技术负责人根据招标文件、投标文件、合同、设计方案及相关规范要求制定，内容必须涵盖（检查事项、存在问题、整改措施、复查记录）等方面，且巡查记录表必须有技术负责人的审核确认意见及签字，要求图文结合，必须及时提交，否则按500元/次进行扣款。

3、文档资料整理及提交制度：资料员应根据项目实施进程及时协调并组织各职能人员整理和收集相应的文档资料，在甲方和监理单位的规定时间内提交审核确认，如不及时提交则按500元/次进行扣款。

4、监理工作联系及监理通知单回复等监理指令性文件的回复及执行制度：监理工作联系单及通知单等监理指令性文件必须在监理单位要求的规定时间内回复并按计划执行，如不及时回复或及时执行则按500元/次进行扣款；对于实施过程中甲方或监理单位发现的问题，如重复出现两次以上，则按500元/次的递增方式进行扣款。

5、道路、绿化开挖及复原制度：道路、绿化开挖和复原标准必须按市政部门的恢复要求执行，如接到相关部门投诉，按500元/次进行扣款。

6、安全文明施工制度：建设施工安全技术管理应遵照最新的国家标准相关要求。如有违反，按500元/次进行扣款。

第十四条  技术培训及技术服务

14.1乙方应按甲方要求免费为甲方操作人员培训，使其能够熟练运用中心管理软件及路口设备并能进行简单的设备维护。现场培训要求至少每年一次，每次不得少于五个工作日，现场培训的场地和人员由甲方安排。培训时间由甲方提出，经双方协商确定，所有培训费用由乙方免费提供，食宿由双方自行解决。

14.2乙方必须对系统软件免费上门维护服务，并在服务期内对系统软件进行免费升级。

第十五条  保密

15.1未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提出或披露与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定的除外。

15.2甲乙双方通过本协议实施了解到对方的有关网络组织、业务发展、价格策略等商业机密时，双方均有义务为对方保密，并签订保密协议履行保密职责。如因乙方违反保密协议，甲方有权解除合同，并在服务费中扣除相应费用。对甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，乙方应在双方明确赔偿金额后10天内付清。乙方行为涉及违法的，还应承担相应法律责任。

第十六条  违约责任

16.1  产品质量违约责任

16.1.1工程质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运行过程、权威机构检测中发现的设备质量问题，乙方必须无偿修复至符合质量要求，修复达不到承诺要求的更换新设备。乙方承担返工所发生的一切费用和甲方的直接经济损失。乙方在接到甲方通知后，及时派人赴现场处理设备质量问题。

16.2 违约赔偿

16.2.1除不可抗力和甲方同意的情况外，乙方发生不能按期完成施工任务，则按下列规定支付违约金。违约金从建设履约保证金中扣除，若建设履约保证金不足以支付违约金，则不足部分由甲方在支付服务费时予以扣除。

16.2.2 逾期开工、完工

乙方应保证其投资资金按承诺的建设进度计划及时到位，并按承诺的建设进度计划要求，按时完成工程建设，准时投入运行。若是乙方未能按承诺的时间开工，因乙方原因延误开工的，乙方应向甲方按2万元/天支付违约金。如果开工日期延误超过1个月的，甲方有权终止合同,则建设履约保证金不予退还，损失由乙方自负，并向甲方支付合同总价15%的违约金。若乙方未能按规定的时间完工（包括初验时间节点要求），乙方应向甲方按100元/未完成摄像机数•天支付违约金。如果工期延误超过1个月的，甲方有权终止合同，则建设履约保证金不予退还，损失由乙方自负，并向甲方支付合同总价15%的违约金。

16.2.3 乙方无法终验或甲方中途毁约

16.2.3.1 乙方无法通过终验的应向甲方支付合同总价15%的违约金；

16.2.3.2 甲方中途毁约的应向乙方支付合同总价15%的违约金。

16.2.3.3 乙方未按设计要求施工和运维的，甲方有权扣除合同总价的15%作为违约金。

16.2.3.4 经双方协商同意延期完工和经双方友好协商同意调整工程量且无违约的不在此例。

第十七条  终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止合同，并没收建设履约保证金或扣除服务费用：

1、乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内完成全部或部分施工量。

2、乙方未能履行合同规定的其他义务。

3、在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

第十八条  不可抗力

18.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

18.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以传真或邮件形式通知或送给另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用快递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十九条  争议解决

19.1因设备的质量问题发生争议，由具有国家规定资格的技术单位进行质量鉴定，双方应当接受，如鉴定结果质量无问题的，鉴定费用由甲方负责，否则由乙方负责。

19.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，向 丽水 仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。在仲裁期间，本合同应继续履行。

第二十条  担保

本项目双方约定担保事项如下：

1、建设期内乙方向甲方提供履约担保，担保方式为建设履约保证金，金额为人民币贰佰万元。

2、双方约定的其他担保事项：无。

3、建设履约保证金在项目终验合格且整体交付使用并扣除相关违约金后退还。

第二十一条  其他条款

21.1  工程建设由乙方负责投资落实，相关报批手续、设备采购、安装调试、道路和绿化复原、服务等由乙方按照国家有关规定组织实施，甲方配合乙方办理相关手续，由此所产生的相关审批费用由乙方承担。

21.2  如有特殊情况，乙方应及时与甲方、设计、监理沟通，形成意见后，由设计出新的施工图，乙方要按图施工。

21.3  建设期内如甲方根据实际情况需调整监控摄像机点位的，乙方须予以调整，费用不予计取。

21.4  服务期限内，设备故障无法修复且设备生产商停产或停用的，乙方应书面向甲方提出，并提供相应证明材料，经甲方同意后，乙方应提供不低于原设备的技术要求和档次的产品。

21.5  本项目建设过程中涉及到借杆、取电、道路和绿化开挖等，乙方需在建设前一次性将施工点位报区住房与城乡建设规划局、区交通运输局、区供电局等单位备案。

21.6  项目运维考核详见考核办法，考核办法作为合同组成部分。

第二十二条  合同生效及其他

22.1合同经双方法定代表人（或企业负责人）签字并加盖单位公章后生效。

22.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

22.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

22.4本合同一式八份，具有同等法律效力。

甲　方：             	                乙　方：

名　称：(印章)　　　       	            名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　                年　月　日

法定代表人签字：                        法定代表人（或负责人）签字：

地　　址：		     	             		  地　　址：

邮政编码：		     	             		  邮政编码：

电　　话：		     	             		  电　　话：

开户银行：		     	             		  开户银行：

账　　号：		     	             	      账　　号：

考核办法

一、项目概况

莲都区公共安全视频监控建设联网应用项目（天网工程五期）的运维工作包括：6852路前端监控摄像机的优化设计和配套建设，以及与之相关运维服务。

二、维护体系架构及职责

1、系统使用主体及职责

丽水市公安局莲都分局

负责系统日常使用、故障申告、总体协调工作。

2、系统维护涉及相关部门

系统维护部门在维护过程中积极与市政管理、路政管理、园林、供电局等相关部门做好对接、联系，并派专人负责对接联系工作。

3、服务单位职责

服务单位负责项目整体运行维护工作。包括前端设备及平台的巡检保养；一机一档维护；视频质量诊断、巡检；网络运维管理；电子工单管理；图像质量巡检；故障维修；平台运维管理；视频专网维护；机房动力环境系统维护保养；视频会议系统；视频大数据中心维护；本项目配套用房设备的维护保养维修等；日/周/月报提交；协助业主单位完成重要保卫任务等。

4、维护要求

（1）响应时间：必须提供维护热线电话，7*24小时响应，15分钟内响应，城区范围60分钟到现场，如遇重、特大事故需紧急抢修的，特殊处理。由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的故障，由服务方提交申请，经业主单位确认后，可酌情延长修复时限。维护期内，设备故障无法修复且设备生产商停产或停用的，服务单位应书面向业主单位提出，并提供相应证明材料，经业主单位同意后，服务单位应提供不低于原设备的技术要求和档次的产品。

（2）项目负责人：指定固定的项目负责人，必须熟悉项目整体情况，负责跟进整体项目进度，联系解决相关问题。项目负责人在项目运营期间未经公安方同意不得更换。

（3）驻场维护人员配备基本要求：各专业维护人员在业主单位指定的工作场所开展本项目的维护相关工作，其中负责前端维护工作人员不少于2名，网络专业人员不少于1名，专业技术人员不少于1名，协调专员不少于1名。驻场人员原则上不予更换，若更换必须派驻同等资质人员且经甲方书面同意后方可执行。若擅自更换或更换驻场人员资质与投标不符则每人次扣款30万元。

（4）巡检：应及时开展巡检工作，确保各系统设备运行正常。前端设备除日常检修、后端设备每日巡检外，每三个月开展大巡检一次。前端包含镜头外罩除尘、异物遮挡处理、杆件机箱防锈处理、接头紧固等，后端包含机房设备、空调设备、电力设备、服务器存储设备、接头检查等。大巡检完成后，提供每三个月巡检报告作为考核依据，未提供报告的不予支付本次的租金费用。

（5）备品备件库：服务单位应设立本项目设备备品备件库，并建好备品备件库台账。备品备件的数量不得少于投标数量的3%，且备品备件使用后应立即补充足量，不得以返修为由导致备品备件存量不足。业主单位的考核小组有权随时抽检备品备件库，备品备件不足的每次扣费5000元。

（6）运维工具：运营方应配置开展运维工作相关的所有运维工具，且作为“本项目专用，包括登高车、车辆、线路检测工具、视频图像检测工具等。

（7）考核周期：进行月考核，由服务单位制作考核月报，经业主单位根据故障记录核对后，各方会签考核意见。

系统运维服务内容

| 视频监控系统运维服务内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护作业项目 | 巡检内容 | 巡检方式 | 巡检周期 |
| 1 | 平台巡检 （视频类点位） | 1、检查各项系统视频监控上线率情况； 2、对图像进行轮巡查看，发现图像是否丢失、失真、模糊、停顿、跳帧、抖动、场景是否正确等问题； 3、检查云台、摄像机转动及摄像机变倍是否正常； 4、检查编码器运行况状、存储空间； 5、检查编码器配置数据； 6、检查前端点位的显示时间是否与平台时间一致； 7、检查夜间录像质量，包括是否录像丢失、图像质量等； 8、检查录像存储是否超过30天； 9、填写巡检记录表、视频监控上线率统计表、编写客户端巡检报告。 | 远程 | 每日 |
| 2 | 平台巡检 （抓拍类点位） | 1、检查各抓拍机抓拍功能，抓拍率和识别率是否正常； 2、检查抓拍图片质量是否正常（包括白天和夜间），包含抓拍场景、线圈设置、补光设备等； 3、检查平台数据是否正常，包含本地平台、上传市局平台等； 4、填写巡检记录表、编写客户端巡检报告。 5、卡口设备上线是否95%。 | 远程 | 每日 |
| 3 | 前端巡检 | 1、检查电力接入点、接电箱以及抱杆/落地箱内电源空开、插座/板是否正常及漏电； 2、测试光缆损耗情况； 3、对杆件、挑臂及相关零部件进行巡检保养，调整垂直度，挑臂水平度、对杆体防锈漆面进行修复及清洁； 4、对前端落地机箱、抱杆机箱进行巡检保养，进行锁具维护、对箱体防锈漆面进行维护、箱内卫生清洁、箱内故障风扇更换； 5、检查并清洗前端摄像机、云台及补光灯等设备，对存在树枝遮挡的点位进行砍青处理； 6、检查杆上线缆及设备是否存在安全隐患，对线缆悬挂，设备掉落等其他安全隐患进行处理； 7、对前端光纤、网线、电源线等接头、标签完整性等进行检查； 8、检查光猫、防雷器、光纤收发器、视频检测器、交换机等设备指示灯是否正常； 9、检查信号系统地感线圈的灵敏度、设备运行状态是否正常。 | 现场 | 每季度 |
| 4 | 视频大数据中心维护 | 1、LED大屏及配套设备、备品备件运行情况 2、数字化会议、集中控制系统、视频会议等设备运行情况 3、装修等配套设施完好情况 4、网络设备、综合布线系统运行情况 5、配套软件升级维护 | 现场 | 每天 |
| 5 | 基础资料 | 1、单点资料库管理，对点位迁改、电力迁改、设备更换等点位及时更新单点资料库；将故障信息录入单点资料； 2、备品备件资料管理，做好备品备件出入库登记、设备送修等； 3、提交月报 （月报、不纳入维护考核点位清单、故障数据汇总确认表、前端迁整改清单费用、巡检计划表/巡检登记表，机房巡检情况记录表、工作联系单，监控维护考核表、监控每日登记表，监控结算清单，迁整改结算清单等）。 |  | 每月 |
| 6 | 网络巡检 | 1、机房网络核心设备运行情况； 2、机房存储设备运行情况； 3、机房服务器运行情况； 4、平台对接运行情况； 5、提供月度巡检报告 |  | 每月 |

三、服务指标明细及考核办法

莲都区公共安全视频监控建设联网应用项目（天网工程五期）服务考核实行背靠背考核制度，单点考核数据以运维系统、日常工作记录表、上级部门考核结果等组成。具体考核办法如下：

A：前端单点故障服务考核

表A：

| 故障类型 | 故障时段 | 修复时限 | 扣费标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单点故障 | 08时至20时 | 小于8小时 | 不扣费 |  |
|  | 20时至08时 | 小于12小时 | 不扣费 |  |
| 单点故障 | 08时至20时 | 8小时以上 | 100元/次/时 | 每超过一小时扣费一次 |
|  | 20时至08时 | 12小时以上 | 100元/次/时 | 每超过一小时扣费一次 |

- 前端单点故障修复时间早上8时至晚上20时，修复时限为8小时。晚上20时至次日早上8时，修复时限为12小时。在以上规定时限内修复故障的，不扣费。超时修复的，扣费标准详见表A。

- 后端单点故障考核指标参照“前端单点完好率考核指标”。

- 后端单个设备引起的多路视频故障按受影响的图像路数计算故障点位数来进行考核。

- 故障开始时间以巡查发现和系统派单或业主单位报障时间开始。

- 单点故障修复后两小时内出现相同故障，视为上次故障未修复。

- 同一时间段、同一事件引起的前端8个点以上故障且需更换设备超出备品备件总量的，经报业主单位备案同意后作为重大故障处理，故障时限延长至48小时内修复。48小时以上，每超过一个小时，按单点扣费标准进行扣费。

- 单点视频质量考核被上级部门抽查，数据经复核不通过的的按每摄像头扣费200元。（重点单位、部位的摄像头被上级部门通报的扣费按每次每路1000元计）

- 对单点摄像头图像效果、点位问题在24小时内巡检不到位情况，每发现一个点位扣费100元/路。对实际有困难的点位，以工作联系单形式提交到业主单位，经业主单位确认后不进行扣费。

- 场景调整以工作联系单方式确认，对场景不明确的点位需业主单位确认后进行调整。

- 由于自然灾害、不可抗力等引起的点位故障，由服务单位提交申请，业主单位确认后，可酌情延长修复时限。（包括：外界干扰（含单位或个人刻意阻扰故障抢修、施工造成的点位故障不能及时修复情况）、交通事故、断电/停电（含电力部门正常停电及由电力部门施工、抢修造成的点位故障不能及时修复的情况）、其他单位施工造成的点位故障、雷击、透水、火灾、台风、鼠害等）。在故障处理完成后，故障原因不在服务方，则不进行扣费。

B：指标考核

1：系统完好率指标考核

- 系统完好率指标解释：主要指系统的录像时长、录像完整性、录像可用性。要求在系统各个平台能调用录像、图片数据（实际平台系统不具备调用功能的除外）。

- 计算方法：系统完好率=（摄像机数*33天数*24小时*60分钟-录像丢失总时长）/（摄像机数*33天数*24小时*60分钟）*100%

- 系统完好率指标达到98%（含）以上，该项不扣费。完好率低于98%每下降一个百分点扣除总月服务费用的1%；以此类推，低于95%不付费。

- 系统完好率考核必须同时服从上级政府部门考核标准，上级部门考核结果计入系统完好率考核，扣费标准同上。

- 由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的点位故障，经业主单位确认后，不计算在考核故障总时长内。

- 由于其他政府部门协调问题引起的点位故障派单时长，在提交工作联系单经业主单位确认后，不纳入服务考核故障时长。

2：运行在线率和完好率

- 运行在线率和完好率指标达到98%（含）以上，该项不扣费。在线率、完好率低于98%每下降一个百分点扣除总月服务费用的1%；以此类推。低于95%不付费。

- 由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的点位故障和报备的点位，经业主单位视频监视指挥中心确认后，不计算在考核故障总时长内。

3：一机一档数据准确性

- 一机一档数据准确性指标达到100%，该项不扣费。一机一档数据准确性低于100%每下降一个百分点扣除总月服务费用的1%；以此类推。

- “一机一档”资料每月更新报业主，未建或未报的发现一次扣费5元/路，连续未报则加倍扣费，以此类推。

4：卡口在线率、延时率、识别率、捕获率考核

- 卡口在线率和完好率指标达到98%（含）以上，该项不扣费。在线率、完好率低于98%每下降一个百分点扣除总月服务费用的1%；以此类推。低于95%不付费。

- 延时率考核根据上级政府部门通报的考核结果。合格率达到95%（含）以上，该项不扣费，低于95%则每下降一个百分点扣除总月服务费用的1%；以此类推。低于90%不付费。

- 捕获率及各项识别准确率等低于表B指标一个百分点扣除总月服务费1%；以此类推。低于表B指标十个百分点不付费。

- 由于自然灾害、不可抗力和人为等引起的点位故障和报备的点位，经业主单位视频监视指挥中心确认后，不计算在考核故障总时长内。

C：其他加扣费项考核

- 交办工作：每月交办工作均以双方出具的工作联系单为准；由于服务单位未出具工作联系单，问题反馈、事件跟踪不及时的，按100元/次/天扣费。

- 其他加扣费项：由于支撑不到位、响应不及时，影响政府工作及案件侦破等情况的，酌情扣1000至20000元。

- 单路摄像机在月考核周期内，不上线不在线累计超过六天，该摄像机本月服务费按50%结算；不上线不在线连续超过九天或累计超过十四天，不支付该路摄像机本月服务费。

- 因人为因素造成多路摄像机丢失录像，认定为服务责任事故。3（含）路以上10路以下同时丢失5分钟录像以上的，为普通责任事故，发生一次扣除本月总月服务费的10%；10（含）路以上20路以下同时丢失5分钟录像以上或3路以上同时丢失总录像时长超过50分钟录像以上的，为严重服务责任事故，发生一次扣除本月总月服务费的20%；20(含)路以上同时丢失5分钟录像以上或3路以上同时丢失总录像时长超过100分钟以上的，为重大服务责任事故，发生一次扣除本月总月服务费的30%，直至不支付本月服务费。

- 项目移交由双方共同确定项目移交日，服务单位未在规定时间完成移交的，每延期一天扣款月服务费的3%。

- 以上未尽事项，双方协商后解决。

考核中所涉及的扣款从月服务费中扣除。

## 第五章　投标相关文件格式

资格审查文件/资信商务及技术文件/报价文件封面格式 投标文件 投标文件名称：. 项 目 编 号：. 项 目 名 称：. 标 项：. 投标人（CA签章）：. 投标人地址：.

年 月 日

### 一   资格审查文件格式

▲1、公司有效营业执照原件扫描件、中华人民共和国基础电信业务经营许可证或有广播电视网络建设开发、经营管理和维护能力证明材料原件扫描件

要求：

1.提供有效的营业执照原件扫描件；

2.中华人民共和国基础电信业务经营许可证或有广播电视网络建设开发、经营管理和维护能力证明材料原件扫描件；

注：由于扫描件内容不全或内容字迹图片模糊辨认不清的导致资格审查无法正常进行的，责任由投标人自行承担。

▲2.1、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                （投标人全称）的法定代表人。为参加就贵方组织的有关                         （项目名称）  （采购编号：　　　　）项目的投标活动，签署并全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

特此证明。

投标人：(盖章)

法定代表人：（签名或盖章）

日期：年 月  日

▲本“法定代表人资格证明书”需附法定代表人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由投标人承担。

法定代表人身份证件扫描件（或复印件）：

正面： 反面：

▲2.2 授权委托书

（代理机构名称）：

我              （负责人姓名）系           （投标人全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                              （项目名称）                （采购编号：　　　   　）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

投标人盖章：

日     期：

___________________________________________________________________  __

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、投标人为法人企业的，其负责人为其法定代表人；投标人为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

▲3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证扫描件，如扫描件不清晰或错误的，后果由供应商自行承担。

4、上述格式中的“负责人签字或盖章”，投标人无法通过电子签章实现的，可以采用下载纸质签字完成后再扫描上传政采云平台电子投标工具。

负责人身份证扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证扫描件：

正面： 反面：

▲3、资格承诺函

我单位（投标人全称）                     参与                   项目 标项：      （项目编号：             ）投标，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）；

6.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，招标人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指投标人参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

投标人盖章：

日     期：

▲4、资格声明

（代理机构名称）：

(投标人全称) 系中华人民共和国合法企业，经营地址                。

我  (法定代表人或负责人名字)    系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：________________________________________________

企业人数：_ _______人

6．企业性质：____________股份有限公司

7．主要经营地点：_______________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

▲5、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的                         （采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的投标活动，我方郑重声明，我方参加本项目投标活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人盖章：

日     期：

### 二   资信商务及技术文件格式

1、投标声明书

（代理机构名称）：

(投标人全称)系中华人民共和国合法企业，经营地址         。

我   (法定代表人或负责人名字)  系    (投标人名称)       的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的投标。为便于贵方公正、择优地确定中标人以及投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括：

①电子投标文件；

②备份投标文件（注：是否提交由投标人自行决定，如不提交，本条可删除）。

4、如果我方中标，将派出  （姓名及身份证号码），作为本项目与采购人联系的项目实施负责人，联系手机号码：             。在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需要更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的投标有效期自提交投标文件的截止之日起90天内有效。

6、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的澄清或修改文件（如有）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

2、投标人参标申请表

| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 投标人地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 投标人网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 联系人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的投标： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

3、总体建设实施方案

投标人盖章：

日     期：

4、人员配备方案

投标人盖章：

日     期：

5、设备配备方案

投标人盖章：

日     期：

6、管理及考核制度

投标人盖章：

日     期：

7、项目风险控制

投标人盖章：

日     期：

8、报价比重分析

要求：按工程建设费（基础设备及软件）、光纤链路网络费、运维服务费三大块内容的各自报价占整个项目的比重进行合理性分析。

注：比重以%的形式体现，不要求作出具体报价。

投标人盖章：

日     期：

9、施工及运维台帐建设方案

投标人盖章：

日     期：

10、应急预案

投标人盖章：

日     期：

11、合理化建议及更优承诺

投标人盖章：

日     期：

12、投入本项目的备品备件清单及库存情况

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备品备件库存量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

要求：为了顺利达到服务质量目标及应急指挥通信保障行动实施，投标人应对备品备件作出承诺，且项目设备备品备件库数量不得少于招标文件数量的3%（按进1取整库存），备品备件使用后应立即补充足量。采购人有权根据运维质量不定期对备品备件库进行抽查，并将抽查结果纳入考核内容。

投标人盖章：

日     期：

13、商务响应表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 类别 | 招标文件要求 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |
| 3 | 售后技术服务 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |

投标人盖章：

日      期：

14、投标人认为有必要提供和评分办法中要求提供的其他资料

### 三   报价文件格式

1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 月服务费最高限价 （元/路/月） | 投标单价（元/路/月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莲都区公共安全视频监控建设联网应用项目（天网工程五期） |  |  |

注：

1、包括施工设备、劳务、管理、材料、系统集成、安装调试、试运行、质保、保险、利润、税金、培训费、开办费、措施费、大型机械进退场费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、备品备件费用、建设期财务费用、光纤线路服务费用、绿化和道路复原费用、青苗赔偿费用、安全文明施工设施费用、机房和网络建设费用、杆件和基础设计费用、维修维护服务、电费、相关审批费用、竣工图编制费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。

2、以上内容的最终报价作为评标价。

3、合同总价计算方式：合同总价=最终中标单价×实际路数×36月

投标人盖章：

日     期：

2、总费用报价表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程建设费（基础设备及软件） | 1项 |  |  |
| 2 | 光纤链路网络费 | 1项 |  |  |
| 3 | 运维服务费 | 1项 |  |  |
|  | 合计 | 大写： 小写： |  |  |

注：

1、以上清单内容必须包含第三章附件要求及技术响应文件承诺的所有清单内容，少报或漏报的按无效文件处理。

2、出现0元报价的，报价文件无效。

投标人盖章：

日     期：

3、设备清单报价明细表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、以上清单内容必须包含第三章附件要求及技术响应文件承诺的所有清单内容，少报或漏报的按无效文件处理。

2、出现0元报价的，报价文件无效。

投标人盖章：

日     期：

4、其他报价明细表

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 内容 |  | 数量 | 单价（元/路/月） | 总价(36个月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤线路服务费 |  | 6852路 |  |  |
| 2 | 服务 | 运维服务费 | 6852路 |  |  |
| 3 |  | 电力电费 | 6852路 |  |  |
| 4 |  | 第三方检测费 | 1项 |  |  |
| 5 |  | 备品备件及其他 | 1项 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

注：出现0元报价的，报价文件无效。

投标人盖章：

日     期：

5、企业类型声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

监狱企业证明

注：须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 四   中标人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 中标人名称 |  |  | 中标人负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人地址 |  |  |  |  |  |
| 中标标的 |  |  |  |  |  |
| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 |  | 数量 | 单价 |
| 中标金额合计 |  |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |  |

注：1、中标人应根据其投标情况填写该表，并保证其与投标文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表中标人已具有中标人资格。本表只作为中标结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，中标人可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的中标人在评审结束后2个工作日内将该表格及项目投标文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由中标人自行承担。

5、中标结果公告内容如涉及中标人的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，中标人应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由中标人自行承担。

### 五  现场确认声明书

浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司：

本人经由                        （公司名称）法定代表人（负责人）           ，合法授权参加 （采购项目名称）      （采购编号：） 政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系        ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与（供应商名称）     之间存在下列利害关系        ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现                      和                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（负责人或委托代理人签名）：

年   月   日

注：1.投标人认为有利害关系和需要回避的人员，应提供相关证明材料，与本声明书一同提交。由采购代理机构和财政监督部门负责询问核查。

2. 投标人根据解密后交易平台公布的投标人名单及信息，通过现场或邮件方式（77974342@qq.com）提交《政府采购活动现场确认声明书》，提交时限为“开启标书信息”后30分钟内。

## 第六章  评标办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择中标人，特制定本办法。

### 一   总则

1.1 为最大限度地保护各当事人的权益，评审委员会应严格按照招标文件的技术、资信及商务、报价要求，对投标文件进行综合分析评价并编制评标报告。评审专家必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评标的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。评审委员会按总得分从高到低推荐中标候选人，由采购人确定本项目中标人。

### 二   评审委员会

2.1评审委员会

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成五人及以上单数，其中评审专家不得少于评审委员会总人数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，评审专家由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。评审委员会对投标文件进行符合性审查、询标、评价和推荐中标候选人。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，评审专家应按招标文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2评审专家的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现评审专家的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求评审专家进行书面澄清和说明。

### 三   评标程序

3.1 符合性审查

评审委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消情形外，按相关规定重新组织招标。

3.2 资信商务及技术文件评审

3.2.1评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的资信商务部分进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.2.2评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的技术部分进行独立评审，对各投标文件进行比较和必要的澄清，若有演示（或述标）、样品要求和技术文件评审同步进行，演示（或述标）顺序为电子交易平台自动生成的“投标（响应）文件签收登记表”名单顺序，并根据审查、澄清、演示（或述标）、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

3.2.3各投标人的资信商务及技术得分，为各评审专家对该投标人的评分汇总后的算术平均数。

3.4通过政采云平台公布各投标人的资信商务及技术得分，开启有效投标人的报价文件。

3.5 报价文件评审

3.5.1 评审委员会依据招标文件的规定，对各投标人的报价的合理性进行审查，必要时可要求投标人对其报价做出澄清、说明；

3.5.2报价修正；

3.5.3政府采购政策价格扣除；

3.5.4评审委员会根据投标人的报价和评审标准，计算各投标人的报价得分。

3.6 评标结果

3.6.1 评审结果汇总，投标人结果排序；

3.6.2 起草评标报告，确定中标候选人；

3.6.2.1 评标报告应包括以下内容：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评审委员会成员名单；

（3）评审方法和标准；

（4）资格审查记录；

（5）开标记录和评审情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（6）评审结果，确定的中标候选人名单。

（7）其他需要说明的情况，包括评审过程中投标人根据评审委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评审委员会成员的更换等。

3.7 评标报告由全体评审委员会成员确认后提交。

3.8 评审结束后，由电子交易平台自动生成评审结果，采购人确定中标人后2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒体上公告中标结果。

### 四   评标一般规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信商务及技术文件权重为80%，分值为80分，评委对资信商务内容在规定分值内统一打分，评委对各投标文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由评委单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效。

4.2报价权重为20%，分值为20分，由评委按各投标人的报价统一计算。

4.3评审专家在规定的分值范围内独立打分，评分保留1位小数。

### 五   评标办法和细则

5.1.资信商务及技术分值为80分，权重为80%。

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体建设实施方案 | 3分 | 现状分析： 投标人对项目的现状、目标和需求分析的整体深入了解，对前端点位建设的了解程度、对采购人业务需求理解的贴合性、系统运行安全性、可靠性、可扩展性、可管理性、可维护性等方面进行评定打分，最高3分。分析了解欠完整、欠科学的，每项扣0.5分；分析不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 3分 | 施工方案： 施工方案（含绿化、道路等恢复原状）、针对技术难点和关键部位施工技术措施的科学性和详细化程度等进行比较打分，最高3分。方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 3分 | 现场施工管理及安全保障： 施工现场管理方案的合理性、施工安全（人员安全及设备设施安全）的保障方案，由评委比较打分，最高3分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完该项分值为止。 |
|  |  | 3分 | 质量保证： 对施工及设备质量保证的承诺，由评委比较打分，最高3分。方案欠合理的每项扣0.5分，方案不合理的每项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 5分 | 进度安排： 对施工进度（含建设阶段、试运行阶段、验收）安排的完整性，各工作环节连接是否科学等，由评委比较打分，最高5分。进度方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分，进度方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 2分 | 兼容性： 对前后项目实施系统及设备兼容性承诺进行打分，最高2分。 |
| 2 | 人员配备方案 | 5分 | 项目建设人员配备： 根据拟派项目建设配备人员的数量、项目实施经验、学历、岗位证书等人员配备方案进行综合比较打分，最高5分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完该项分值为止。 |
|  |  | 4分 | 驻场运维人员配备： 根据拟派驻场运维人员的数量、项目实施经验、学历、岗位证书等人员配备方案进行综合比较打分，最高4分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完该项分值为止。 |
|  |  | 2分 | 驻场人员证书： 具有网络工程师证书或CCNP(HCIA/H3CNE)及以上的每人得1分；具有初级职称或安防行业资质证书的每证得0.25分，该项每人最高得0.5分；本项最高2分；投标时提供相关有效的证书原件扫描件，否则不得分。投标时提供相关有效的证书原件扫描件，否则不得分。 |
| 3 | 设备配备方案 | 3分 | 项目建设设备配备： 根据拟配备项目建设设备方案的完整性、科学性、先进性进行比较打分，最高3分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分，扣完该项分值为止。 |
|  |  | 4分 | 运维设备： 根据后续服务装备、专用维护车辆等保障方案情况横向比较打分，最高4分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完该项分值为止。 |
|  |  | 1分 | 备品备件存储： 根据备品备件存放需求，设置（带监控系统、做到出入库登记）相应备品备件库房，本项1分。（提供相关证明材料原件扫描件，自有库房的提供房产证明，租赁库房的提供相关租赁合同。） |
| 4 | 管理及考核制度 | 5分 | 管理考核制度： 针对本项目建设阶段及服务阶段制定的，包括质量监督管理制度、内部岗位责任制度、人员考核绩效制度、人员培训制度、财务管理制度等，要求符合规范，科学合理、详细完备，综合评定打分，最高5分。制度欠合理、欠完备的每项扣0.5分；制度不合理、不完备的每项扣1分，扣完该项分值为止。 |
| 5 | 项目风险控制 | 5分 | 项目风险控制： 设备质保期承诺、服务范围和内容、备品备件承诺、服务期间风险控制实施方案等，由评委比较打分，最高5分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完该项分值为止。 |
| 6 | 报价比重分析 | 5分 | 报价比重分析： 按工程建设费（基础设备及软件）、光纤链路网络费、运维服务费三大块内容的各自报价占整个项目的比重进行合理性分析，根据各项内容报价比重分析的科学性，以及与项目实际情况的符合程度，结合报价比重如何保障项目建设、服务质量等比较打分最高5分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完该项分值为止。 |
| 7 | 施工及运维台帐建设方案 | 5分 | 施工及运维台帐建设方案： 根据项目建设及服务各工作内容台帐（月台账）设置内容的科学性、台帐记录的及时完整性等横向比较打分，最高5分。方案欠完整、欠科学的每项扣0.5分；方案不完整、不科学的每项扣1分，扣完该项分值为止。 |
| 8 | 应急预案 | 4分 | 应急预案： 根据提供的应急预案（含应急抢修措施、日常巡检、疫情防控措施等内容）进行综合比较打分，最高4分。预案欠合理、欠科学的每项扣0.5分；预案不合理、不科学的每项扣1分，扣完为止。 |
| 9 | 合理化建议 | 5分 | 合理化建议： 根据投标人对本项目技术方案提出的合理化建议进行打分，每条建议得1分，最高得3分。提出的建议具有前瞻性、可实施性的每条得0.5分，最高得2分。 |
| 10 | 更优承诺 | 3分 | 更优承诺; 对整体项目更优承诺的合理可行性比较打分，最高3分。承诺欠可行的每项扣0.5分，承诺不可行的每项扣1分，扣完为止。 |
| 11 | 现场阐述 | 10分 | 现场阐述： 投标人结合PPT演示材料现场口头阐述或提供录频形式讲解，由投标人根据项目实施整体方案进行阐述（每位阐述时间限制在20分钟以内，不含专家答辩时间，专业性问题允许有专业人员回答，答辩人数不得超3人）。（录频形式电子材料在投标截止前同投标备份文件一起发送至电子邮箱） 1、现场整体口头阐述人员得分（2分） 由投标文件中明确的项目负责人进行现场口头阐述的得2分； 由其他人员进行现场口头阐述的得1分。 录频形式讲解此项不得分。 2、阐述完整性（3分） 由评委对其阐述的完整性进行比较打分，最高得3分。阐述欠完整的每项扣0.5分；阐述不完整的每项扣1分，扣完该项分值为止。 阐述内容包含： 3、现场答辩专业性（5分） 由评委对其答辩的合理性、专业性进行比较打分，最高得5分。答辩欠专业、欠科学的每项扣0.5分；答辩不完整、不科学的每项扣1分，扣完该项分值为止。 |

5.2.报价分值为20分，报价权重为20%，由评审委员会根据以下内容统一打分：

5.2.1报价评分应在投标报价范围口径一致的评标价基础上进行。属招标文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整投标报价内容和口径，计算出投标人的最终评定价。属投标人失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

▲5.2.2投标报价高于最高限价的投标人作无效标处理。

5.2.3报价得分计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予6%的扣除，投标报价计算公式如下：

投标报价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-6%）；

⑵并以调整后的价格计算评标基准价和投标报价；

⑶评标基准价=投标报价中的最低报价；

⑷投标报价等于评标基准价的得20分，其他投标人的报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100

5.3 本项目最终得分=资信商务及技术得分＋报价得分

5.4评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

### 六   评审纪律和要求

6.1 评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2 评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3 评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4 评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5 评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6 采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7 采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

6.8 评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9 评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10 评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11 评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12 招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13 评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

6.14 评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1 明知应当回避而未主动回避的；

6.15.2 在知道自己为评审专家身份后至评审结束前的时段内私下接触投标人的；

6.15.3 在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

6.15.4 在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

6.15.5 未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6 上述6.15.1至6.15.5行为影响中标结果的，中标结果无效。

6.16 采购代理机构可对各评审专家的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对评审专家的考核管理依据。

6.17 政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。