交易登记号：FSCG2025096

公开招标采购文件

项目名称：洋市配套九年制学校配套道路工程（监理）

采 购 人：宁波市江北区公共项目建设中心

采购代理机构：德威工程项目管理（宁波江北）有限公司

编制日期：2025年06月

目    录

第一部分  公开招标采购公告	1

第二部分  采购需求	6

第三部分  供应商须知	10

第四部分  评定成交的标准	26

第五部分  采购合同样本	33

第六部分  投标文件格式	47

# 第一部分  公开招标采购公告

项目概况 洋市配套九年制学校配套道路工程（监理）采购项目的潜在供应商应在浙江省政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2025年 7 月 14 日13时30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：（交易登记号：FSCG2025096）

项目名称：洋市配套九年制学校配套道路工程（监理）

预算金额（元）：638400

最高限价（%）：本次投标以折扣率形式报价，最高折扣率报价为按《浙江省建设工程其他费用定额》（2018版）规定的工程监理费收费标准的95%（含）计取（工程复杂程度调整系数为1.0，本工程实行施工阶段全过程造价咨询，相应监理费乘以系数0.92）。

采购需求：

标项名称：洋市配套九年制学校配套道路工程（监理）

数量：1家

预算金额（元）：638400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：洋市配套九年制学校配套道路工程的施工全过程及缺陷责任期的监理，具体详见采购文件“第二部分 采购需求”。

备注：/

合同履约期限：标项 1，自签订监理服务合同之日起，至监理范围内所有项目通过验收并缺陷责任期满之日止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号，本项目为专门面向中小企业采购，承接工程的企业属于“其他未列明行业”的中型、小型、微型企业(须提供中小企业声明函)以及监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业(提供相关证明材料)方可参与本项目的投标活动。中小微企业划型标准详见[2011]300号文；

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具备市政公用工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质。

3.2拟派项目负责人：拟派项目负责人具有市政公用工程专业的国家级注册监理工程师执业资格。

三、获取（下载）采购文件及报名

时间：/至2025年7月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：在线获取

1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2.潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

3.招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月14日13时30分（北京时间）

投标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

开标时间：2025年7月14日13时30分（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.2参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购投标人库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购投标人库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字〔2009〕28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“投标人注册申请”。

2.3落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号文）、财库〔2019〕18号和财库〔2019〕19号、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）等。

2.4供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

3、关于在线投标与开标注意事项

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

3.2标前准备：各供应商应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理，具体请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，因未注册入库投标人、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（操作指南链接：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。

3.3投标文件制作：

3.3.1 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。电子投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询。

3.3.2 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，供应商可自行选择是否在投标截止时间前将在“政采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，供应商应当确保U盘能够打开运行并正常使用）密封，递交至宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

3.3.3 采购代理机构将在投标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，供应商可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

3.3.4 供应商成功上传电子投标文件，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由供应商自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现供应商上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该供应商作无效投标处理。

3.3.5 本项目供应商的备份电子投标文件不予退还。

4、本次政府采购活动有关信息在“浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”、“宁波市政府采购网（www.nbzfcg.cn）”、“宁波市公共资源交易电子服务系统”网站上公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人信息：

名称：宁波市江北区公共项目建设中心

地址：宁波市江北区育才路118号北投大厦北楼9楼

传真：/

项目联系人（询问）：柳老师

项目联系方式（询问）：0574-87169103

质疑联系人：劳工

质疑联系方式：0574-87661693

2、采购代理机构信息：

名称：德威工程项目管理（宁波江北）有限公司

地址：宁波市高新区星海南路100号华商大厦4楼

传真：/

项目联系人（询问）：周旸、华飞龙

项目联系方式（询问）：13906697628、13566523420

质疑联系人：余敏

质疑联系方式：0574-87686683

3、同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市江北区财政局

地址：宁波市江北区大庆南路181号

传真：/

联系人：张老师

监督投诉电话：0574-87388062

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- ▲

一、工程概况

本项目工程费用3079万元。建设规模：项目位于江北区洪塘街道，由两条道路组成：其中配套一路北起现状长兴东路，南至规划配套二路，全长约 293 米；配套二路西起配套一路，东至现状洪大路，全长约 324 米，含新建桥梁一座。两条道路规划宽度均为 16 米，标准断面布置为 3 米（人行道）+10 米（车行道）+3 米（人行道）。本项目建设标准为城市支路，设计速度 30 公里/小时。

- ▲二、采购范围

- 洋市配套九年制学校配套道路工程的施工全过程及缺陷责任期的监理。

- ▲三、合同履约期限

- 自签订监理服务合同之日起，至监理范围内所有项目通过验收并缺陷责任期满之日止。

- ▲四、质量要求：同施工质量要求。

▲五、安全控制目标：同施工安全要求。

▲六、监理的范围和具体内容

（一）监理工作具体内容

1、监理范围包括：本项目的施工全过程监理及质量缺陷责任期阶段的工程保修监理。监理工作内容包括施工阶段工程质量、进度、投资控制，合同管理，信息管理，组织协调，安全、文明施工监理，环境保护监理等。

2、监理工作具体内容包括：

（1）熟悉合同文件，了解施工现场；

（2）编制监理规划、监理实施细则；

（3）参与设计交底工作，审查承包人提交的复测结果；

（4）督促和检查承包人建立质量保证体系、安全保证体系；

（5）主持召开第一次工地监理会议和常规工地监理会议；

（6）检查承包人的开工准备工作，审批施工组织设计，签认开工报告，批准单项工程开工报告；

（7）审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；审查特种作业人员的上岗证书；

（8）验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；

（9）建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

（10）审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

（11）审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

（12）审批承包人实施工程的专项施工方案及主要方法或工艺，审批承包人提交的各项安全专项方案；加强监督和管理承包人在施工过程中采取的环境保护措施和安全文明施工措施；

（13）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

（14）审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划；

（15）要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

（16）签发中间交工证书；

（17）调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、施工单位一起提出改进措施和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

（18）发布停（复）工令；

（19）准确计量已完工程，对工程量的增减做好实测实量，保存好原始凭证，并接受委托人代表检核，审核变更的工程量并签署意见，审核竣工资料（包含竣工图纸），审核承包人的进度款支付申请报告；

（20）签认中期支付凭证；

（21）发布变更令（重大、重要变更报业主核准）；

（22）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

（23）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

（24）编制监理工作月报；

（25）评估承包人的交工申请，主持对拟交工工程的检查和验收；

（26）签认交工证书，签署监理意见；

（27）督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制竣工文件，审核竣工文件及竣工图并签署意见，审核施工单位上报的结算，配合结算审计工作；

（28）编制监理方面的竣工文件；

（29）配合委托人的竣工验收、工程移交及各种预验工作；

（30）对承包人的项目负责人及现场管理人员进行考勤。

（二）其他工作要求

1、变更监理人员的违约处罚标准：未经委托人书面同意，不得更换总监理工程师及其他监理人员。若总监理工程师发生更换的，需向委托人支付每人次5000元的违约金，更换其他监理人员的需向委托人支付每人次2000元的违约金，以上人员根据变更次数，罚金累计翻倍。

2、监理人应按投标承诺的监理人员实际到位，常驻现场。总监到位率必须达每月22日，否则按500元/天的标准赔偿，专业监理工程师及其他监理人员到位率必须达每月25日，否则按500元/天的标准赔偿；未达到质量控制目标或监理造成财政资金严重损失浪费现象的违约金限额为履约担保金额的30%；未达到安全控制目标的违约金限额为履约担保金额的20%。

以上违约金不足部分，委托人有权对监理人进行追偿；支付违约金并不能解除本合同规定的监理人的任何责任和义务，如在限期内监理人未能按委托人的要求及时整改，委托人保留进一步索赔的权利，由此造成的各项损失均由监理人承担。

3、监理人应当对采购人提交的竣工资料、竣工图纸与工程现场进行审查并签认，若采购人发现经监理人签认后的相关资料与工程现场不相符，采购人有权视情况对监理人进行3000元到30000元的违约扣款；配合施工单位做好结算工作。

▲七、拟投入本项目的办公及检测设备配备表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机、打印机及相关软件 | 各壹套 |  |
| 2 | 办公设备 | 若干 |  |
| 3 | 全站仪、经纬仪、水准仪、便携式红外线测距仪、砼回弹仪等测试设备 | 各壹套 |  |
| 4 | 必备检验设备 | 壹套 |  |
| 5 | 通讯设备 | 每人壹部手机 | 总监保证24小时通讯畅通 |
| 6 | 交通工具 | 自理 |  |
| 7 | …… |  |  |

▲八、对本招标项目管理机构人员的要求（最低要求）

| 序号 | 本工程需设监理 人员的专业岗位 | 岗位资格 | 专业要求 | 最低数量要求（人） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 （项目负责人） | 国家注册监理工程师 | 市政 | 1 |  |
| 2 | 监理工程师 | 监理工程师及以上 | 市政 | 1 |  |
| 3 | 监理员 | 监理员及以上 | / | 1 |  |

▲九、商务要求

| 序号 | - 商务内容 | - 采购要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 合同履约期限 | 自签订监理服务合同之日起，至监理范围内所有项目通过验收并缺陷责任期满之日止 |
| - 2 | 付款方式 | - 合同签订、工程开工后15个工作日内支付至暂定监理服务费（含平行抽检费）的40%； - 组织完工验收后15个工作日内支付至审核监理服务费（含平行抽检费）的80%； - 3、通过一审后15个工作日内支付至一审审定金额（含平行抽检费）的95%； - 4、缺陷责任期满且通过二审（如有）后15天内支付余款，不计息。 |
| - 3 | - 履约保证金 | 履约保证金：合同金额的0.5%。 履约保证金形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单等。 履约保证金收取：在合同签订后及时提交。 履约保证金退还：合同履行完毕后(除违反采购文件中规定的供应商应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外 )无息退还。 |
| - 4 | 质量要求 | 同施工质量要求 |
| - 5 | 项目施工预计开工日期和建设周期 | 同施工工期保持一致 |
| - 6 | 安全要求 | 同施工安全要求 |

前附表

| 序号 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：洋市配套九年制学校配套道路工程（监理） |
| 2 | 采购方式：公开招标 |
| ▲3 | - （1）本项目预算金额为：638400元。 - （2）最高限价：本次投标以折扣率形式报价，最高折扣率报价为按《浙江省建设工程其他费用定额》（2018版）规定的工程监理费收费标准的95%（含）计取（工程复杂程度调整系数为1.0，本工程实行施工阶段全过程造价咨询，相应监理费乘以系数0.92）。超过最高折扣率的作无效标处理。 （3）投标报价包括与本项目采购范围有关所需的全部费用，包括但不限于人工工资、社会保险、管理费、税金、其他费用等的全部费用均应计入报价。投标文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。 （4）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 注：①监理合同中监理费暂按本项目工程费用（3079万元）为计费额，工程复杂程度系数为1.0，最终监理服务费的计费额以审计部门审定的工程费用(扣除非监理人监理内容)结算审定造价为基数，按《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》规定的监理收费标准（工程复杂程度系数按1.0计取，本工程实行施工阶段全过程造价咨询，相应监理费应乘以系数0.92）结合中标折扣率计算。 ②监理服务费最终不得超过预算金额63.84万元，若超过预算金额的就按63.84万元进行支付。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不需要提交投标保证金。 |
| ▲5 | 现场踏勘（如有）：本项目不统一组织现场勘察，供应商可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，供应商自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 6 | 演示时间及地点（如有）：无 |
| 7 | 投标文件组成与份数： 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： ▲（1）供应商于“政采云”上传电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件） （2）以U盘等介质存储的数据电文形式提供的备份电子投标文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）1份 。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。 注：中标人中标后提供纸质投标文件：报价文件、商务技术文件、资格审查文件各4份。 |
| 8 | 样品：无 |
| 9 | 投标截止时间及地点：同采购公告 |
| 10 | 开标时间及地点：同采购公告 |
| 11 | 评标办法及评分标准：详见第四部分 评标办法及评分标准 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| ▲13 | 履约保证金的金额：合同金额的0.5%。 形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单等。 履约保证金于合同履行完毕后(除违反采购文件中规定的供应商应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外 )无息退还。 履约保证金递交时间：在合同签订后及时提交。 |
| ▲14 | 付款方式： 1、合同签订、工程开工后15个工作日内支付至暂定监理服务费（含平行抽检费）的40%； 2、组织完工验收后15个工作日内支付至审核监理服务费（含平行抽检费）的80%； 3、通过一审后15个工作日内支付至一审审定金额（含平行抽检费）的95%； 4、缺陷责任期满且通过二审（如有）后15天内支付余款，不计息。 |
| ▲15 | 服务期限：自签订监理服务合同之日起，至监理范围内所有项目通过验收并缺陷责任期满之日止。 |
| ▲16 | 投标文件有效期：投标截止日起90天 |
| ▲17 | 采购代理服务费： 招标代理费参照《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》（由宁波市招标投标协会制定发布）规定，结合宁波市中介超市网就本项目中标下浮率5%，暂计招标代理费9097元，不足1万的，按1万计取。由中标人在领取中标通知书前一次性支付注：成交人如未按上述规定办理，本代理机构有权拒绝其领取成交通知书。 |
| 18 | 解释：本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

注意：1、本采购文件中标有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，按无效投保处理。

一、总则

- （一） 适用范围

本采购文件适用于“洋市配套九年制学校配套道路工程（监理）项目”的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指采购文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5、“项目”系指供应商按采购文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为供应商的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为供应商的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证复印件；投标文件的签署人非供应商的法定代表人时，投标文件中必须提供供应商的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证复印件。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

（五）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（采购文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

▲（八）特别说明：

1、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

2、供应商若为经法人授权的分支机构的， 两家及以上供应商为同一单位的分支机构或子公司与同一单位具有隶属关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3、多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

4、同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

5、投标方之间存在下列关联关系情形之一的，不得同时参加同一合同项下的项目投标：

（1）单位负责人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）有相互投资参股或管理与被管理的母子公司关系的供应商；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

6、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有或产品生产商所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工或必须为生产厂商正式员工。

7、供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处。

（九）质疑和投诉

1、供应商认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、根据中国人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法第二章第十条规定，供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑只能一次性提出。

（十）关于知识产权

1、供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

二、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1、采购公告

2、采购需求

3、供应商须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）采购文件的澄清与修改

- 1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为采购文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

- 2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

- 3、采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准

- （四）对采购文件的异议

- 供应商如对采购文件有异议，应当在投标截止时间10日前，以书面形式向招标采购单位提出，供应商未按约定时间提出异议的，采购人或采购代理机构可以不接受异议。

- 三、投标文件的编制

- 重要提示：投标文件的形式和效力

- 1.投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以U盘等介质存储的数据电文形式的备份投标文件投标文件。

- 2.电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密并递交。

- 3.以介U盘等介质存储的数据电文形式的备份投标文件，即电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。

- 4.投标文件的效力

- 投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘等介质存储的数据电文形式的备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

- 投标、响应文件未按时解密，供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

- ▲（一）投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件组成。

1、资格审查文件包括以下内容：

- （1）资格审查文件封面；

- （2）供应商资格声明函；

- （3）授权委托书或法定代表人身份证明（供应商的代表若不为法定代表人的，必须提交授权委托书），并提供法定代表人及被授权人的身份证正反两面复印件；

- （4）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件；

- （5）落实政府采购政策需满足的资格要求【中小企业声明函（附件1）、残疾人福利性单位声明函（附件2）（如有需提供）、监狱企业声明函（附件3）（如有需提供）】；

- （6）有效的市政公用工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质证书；

- （7）拟派总监理工程师简历表【后附其有效的身份证、注册监理工程师证书及特定资格所要求的相关证书】；

- （8）本项目公告发布日期之后通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；

（9）供应商认为其他需要提供的资料。

2、商务技术文件包括以下内容：

（1）商务技术文件封面；

（2）自评分表；

（3）供应商基本情况表；

（4）商务技术响应表；

（5）拟投入本项目监理机构人员组成表【后附人员有效的身份证、岗位证书等相关资料】；

（6）拟投入本招标项目的办公及检测设备配备表；

（7）同类项目业绩表【后附相关业绩合同等相关资料】；

（8）根据第五部分“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料；

（9）供应商认为需要提供的其他资料。

3、报价文件包括以下内容：

（1）报价文件封面（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）。

（9）供应商认为需要提供的其他资料。

上述组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，应统一按本采购文件的规定格式填写。未有规定格式的资料，供应商应自行编制，但至少要包含以上要求的内容。

▲注：资格审查文件及商务技术文件中不能出现报价。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

- 1.投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

- ▲2.报价要求：详见招标文第三章《供应商须知》前附表。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金：本项目无投标保证金

- ▲（六）投标文件的签署和份数

1、供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2、电子投标文件部分：供应商应根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位；电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分可用CA锁法人章（如有），未申请法人章的将签名部分签好后以扫描件形式上传至投标文件（具体操作请咨询政采云 400-881-7190）。

注：①投标文件中由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书；②投标文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署。

3、供应商须在投标截止时间前将电子投标文件上传“政采云”平台，电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由供应商自行决定。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

- 1、以U盘等存储的电子备份投标文件用封袋密封后递交。

- 2、电子备份投标文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、电子备份投标文件名称、投标项目名称、项目编号，并加盖供应商公章。

- 3、供应商在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，供应商不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本采购文件的要求签署、盖章和密封。

- 4、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输递交的投标文件，将被拒收。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构在采购文件规定的时间和地点公开线上在线开标，并邀请所有供应商的法定代表人（或授权代表）准时参加。供应商的法定代表人（或授权代表）不参加开标的或迟到参加开标的，视同该供应商默认开标记录，不得事后对开标过程提出任何异议。

（二）电子投标开标及评审程序

1、投标截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，则以电子备份投标文件作为评审依据（若电子备份投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以电子备份投标文件作为评审依据）。无论是否启用电子备份投标文件，电子备份投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件或所提供的电子备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

2、采购人或代理机构对供应商的资格进行审查；

3、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对报价情况进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

注：（1）开标过程需供应商确认的事宜，通过微信或电子邮箱发送邮件等方式进行，请供应商在开标期间做好相应的准备。（2）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。（3）政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（三）特别说明

- 1.本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

- （1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购组织机构开启所有供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

- （2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- a.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- b.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- c.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- d.病毒发作导致不能进行正常操作的；

- e.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和专家组成，负责本项目的评标工作。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

- （三）组织评标程序

采购代理机构将按照采购文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、核验出席评审活动现场的评审小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评审小组组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评审小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评审小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关采购文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

5、评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为投标文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购代理机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

6、做好评审现场相关记录，协助评审小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评审小组各成员签字确认。

7、评审结束后，采购代理机构应对评审小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

- （四）评标委员评审程序

1、在评审专家中推选评审小组组长。

2、评审小组组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

4、评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评审小组组长提出。经评审小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对采购代理机构工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评审小组根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。 采购单位、经其书面授权的采购单位代表或经其书面授权的评审小组按中标候选供应商排名顺序对供应商逐一进行资格审查，直至依法产生合格的中标供应商。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关采购文件、投标文件、样品、现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购单位有利的解释；对因采购文件中有关产品技术参数需求表述不清导致供应商实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

4、评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四部分 评标办法及评分标准》。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、采购方式变更

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。招标采购单位按照原招标文件确定的采购方式重新进行，或者经相关政府采购管理部门批准改用竞争性谈判或者单一来源方式采购。

- 七、定标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定中标人；采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。

6、中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

7、中标公告期限为1个工作日。

8、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

9、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

- 八、合同授予

- （一）签订合同

- 1、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

- 3、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

4、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

（二）履约保证金

1.中标人应根据采购文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承但违约责任。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

九、特别说明

1、采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、本文件未及事项，在签订合同时供需及使用方友好商定。

3、本采购文件解释权归采购单位。

4、本次招标的招标代理服务费由中标人支付。

十、补充说明

政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品项目不适用）

1、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

2、参加政府采购活动的中小企业（含中型、小型、微型企业，其他地方同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体见工信部联企业[2011]300号）；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

4、小微企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

5、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

7、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8、投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第四部分  评定成交的标准

- 本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《宁波市政府采购招标采购方式暂行实施规程》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法评，采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

（一）资格条件审查

由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 资格条件审查 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号，本项目为专门面向中小企业采购，承接工程的企业属于“其他未列明行业”的中型、小型、微型企业(须提供中小企业声明函)以及监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业(提供相关证明材料)方可参与本项目的投标活动。中小微企业划型标准详见[2011]300号文。 |
|  | - 3.本项目的特定资格条件： - 3.1供应商须具备市政公用工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质。 3.2拟派项目负责人：拟派项目负责人具有市政公用工程专业的国家级注册监理工程师执业资格。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （资格审查文件） | （一）具备采购文件中规定的资格要求； |
|  | （二）按照采购文件规定要求签署或盖章。 |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （三）投标文件项目齐全； |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （六）带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； |
|  | （八）商务技术文件中未出现报价或单价的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
|  | （十一）商务技术文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （四）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （五）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （六）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （七）不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （八）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （九）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （十）报价文件不存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。 |

（三）投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 在资格审查时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、资格证明文件不全的或者不符合采购文件标明的资格要求的；

2、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

B、在符合性审查（商务技术文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件无法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人未提供有效的法定代表人授权委托书或授权委托书填写项目不齐全的；

3、投标文件项目不齐全；

4、投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

5、投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

6、带“▲”的条款不能满足采购文件要求、未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

7、投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

8、商务技术文件中出现报价或单价的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、投标文件的有效期不满足采购文件要求；

11、商务技术文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

C、在符合性审查（报价文件）时，如发现下列情形之一的，将被视为无效投标文件：

1、未按照采购文件规定要求签署或盖章；

2、投标文件项目不齐全；

3、未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

4、报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

5、投标报价具有选择性的；

6、投标报价中出现重大缺项、漏项；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的；

8、投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容有重大差异的；

9、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

10、报价文件存在采购文件所规定的其它无效投标条款要求。

D、评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

E、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标。

(四)澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该投标人的商务技术得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总商务技术得分和报价得分（小数点后保留二位小数）。

（六）推荐中标候选人原则

评标委员会根据投标人的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

（七）中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐一名中标候选人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

评分标准（兼评委打分表）

| 评审内容 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
|  | 监理大纲 （10分） | - 根据供应商的监理大纲（包括但不仅限主要监理内容、监理总体思路、关键节点分析等内容）进行综合评议，满分10分。 - 供应商提供的监理大纲内容详实、思路清晰，可执行力高的得10分； - 监理大纲内容不够详实，思路基本清晰，可执行力一般的得7分； - 监理大纲内容简单，思路不够清晰，可执行力低的得4分； - 未提供的得0分。 |
|  | 主要工作方法和手段（8分） | - 根据供应商针对本项目提供的主要工作方法和手段进行综合评定，满分8分。 - 内容简明扼要，重点突出，针对性强，能够保障本项目实施的得8分； - 内容基本到位，基本能够保障本项目实施的得6分； - 内容略有欠缺，针对性较差的得4分； - 未提供的得0分。 |
|  | 质量、进度、造价控制重点及监理措施（15分） | - 根据供应商提供的质量、进度、造价控制重点及监理措施进行综合评定，满分15分。 - 质量、进度、造价保障措施可行、合理，能够按合同要求完成的得15分； - 质量、进度、造价保障措施基本可行、合理，基本能够按合同要求完成的得11分； - 质量、进度、造价保障措施不可行、不合理，无法按合同要求完成的得7分； - 未提供的得0分。 |
|  | 工程特点、难点分析及监理对策（15分） | - 根据供应商提供的工程特点、难点分析及监理对策进行综合评定，满分15分。 - 工程特点、难点分析分析到位，针对性强，监理对策可操作强的得15分； - 工程特点、难点分析分析基本到位，针对性一般，监理对策基本可操作的得11分； - 工程特点、难点分析明显欠缺，无针对性，监理对策操作性弱的得7分； - 未提供的得0分。 |
|  | 安全、环境保护及文明施工监理措施 （15分） | - 根据供应商提供的安全、环境保护及文明施工监理措施进行综合评定，满分15分。 - 安全、环境保护及文明施工监理措施可行、合理，能够按合同要求完成的得15分； - 安全、环境保护及文明施工监理措施基本可行、合理的得11分； - 安全、环境保护及文明施工监理措施不可行、不合理的得7分； - 未提供的得0分。 |
|  | 合同及信息管理（6分） | - 根据供应商提供的项目合同管理和信息管理方案详细且科学合理，针对性强等内容进行综合评定，满分6分。 - 项目合同管理和信息管理方案内容清晰、措施完整的得6分； - 项目合同管理和信息管理方案内容基本清晰、措施基本完整的得4分； - 项目合同管理和信息管理方案内容不清晰、措施不完整的得2分； - 未提供的得0分。 |
|  | 监理人员配备、办公及检测设备投入（10分） | - 据供应商提供的针对本项目拟配备监理人员的岗位设置、分工安排以及投入的办公及检测设备进行综合评定，满分10分。 - 监理人员岗位配置合理、分工安排可行，设备先进，配备齐全得10分； - 监理人员岗位配置合理性尚可、分工安排可行性尚可，设备基本先进，配备基本齐全，得7分； - 监理人员岗位配置不够合理、分工安排不可行，设备不够先进，配备不够齐全得4分； - 未提供的得0分。 |
|  | 服务响应（5分） | - 根据供应商提供的针对本项目的服务响应时间、到场时限、问题解决时限等进行综合评定，满分5分。 - 服务响应及时，到场时限及问题解决时限积极且快速的得5分； - 服务响应基本及时，到场时限及问题解决时限较积极且较快速的得3分； - 服务响应不及时，到场时限及问题解决时限不积极且不快速的得1分； - 内容未涉及的不得分。 |
|  | 类似业绩 （1分） | 供应商2022年01月01日以来（以合同签订时间为准）承接过类似监理项目，每提供1个有效业绩得0.5分，本项最高得1分。 注：投标文件中同时提供合同并加盖供应商公章，未提供合同的不得分。 |
| 价格部分15分 |  | 参与评审的价格=有效的投标报价 评标基准价=满足采购文件要求且投标报价最低的为评审基准价 基准价得分为满分15分，其他供应商报价得分计算公式如下： 其他供应商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×15%×100 最终投标报价得分以四舍五入保留小数点后二位。 |
| 总分 |  | 100分 |

# 第五部分  采购合同样本

GF—2012—0202

建设工程监理合同

工程名称：洋市配套九年制学校配套道路工程（监理）

委托人：宁波市江北区公共项目建设中心

监理人：

- 第一部分 合同协议书

合同协议书直接引用建市〔2012〕46号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程监理合同（示范文本）的通知”附件《建设工程监理合同（示范文本）（GF-2012-0202）第一部分“协议书”内容。

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

（1）工程名称： 洋市配套九年制学校配套道路工程（监理） 。

（2）工程地点：位于江北区洪塘街道。

（3）工程规模：由两条道路组成：其中配套一路北起现状长兴东路，南至规划配套二路，全长约 293 米；配套二路西起配套一路，东至现状洪大路，全长约 324 米，含新建桥梁一座。两条道路规划宽度均为 16 米，标准断面布置为 3 米（人行道）+10 米（车行道）+3 米（人行道）。本项目建设标准为城市支路，设计速度 30 公里/小时。

（4）建设项目工程概算投资额：用 3079万元。

2、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

3、组成本合同的文件

- （1）协议书；

- （2）中标通知书；

- （3）投标文件；

- （4）专用条件；

- （5）通用条件；

- （6）附录：委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

4、总监理工程师（项目负责人）

总监理工程师（项目负责人）姓名：    ，身份证号码：       ，注册号：      。

5、签约酬金

签约酬金（大写）：         （¥         ）。中标折扣率：      %。

6、期限

监理期限：自签订监理服务合同之日起，至监理范围内所有项目通过验收并缺陷责任期满之日止。

7、双方承诺

- （1）监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

- （2）委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备、并按本合同约定支付酬金。

8、合同订立

（1）订立时间：      年     月       日。

（2）订立地点：  宁波市江北区 。

（3）本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

委托人：               （盖章）       监理人：                    （盖章）

住所：                                住所：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人或其授权                    法定代表人或其授权：

的代理人：    （签字或盖章）          的代理人：            （签字或盖章）

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

- 第二部分 通用合同条款

- 通用合同条款直接引用建市〔2012〕46号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程监理合同（示范文本）的通知”附件《建设工程监理合同（示范文本）（GF-2012-0202）第二部分“通用条件”。

- 第三部分 专用合同条款

以下主要专用合同条款根据建市〔2012〕46号“住房城乡建设部、工商总局关于印发建设工程监理合同（示范文本）的通知”附件《建设工程监理合同（示范文本）（GF-2012-0202）第三部分“专用条件”的格式与内容确定，除招标人和中标人在合同谈判期间有补充约定外，本合同的专用合同条款按以下条款执行。

1、定义与解释

1.2解释

1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用  /  。

1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：合同协议书、中标通知书、采购文件、投标文件及其附件、合同专用条件、合同通用条件、标准规范及有关技术文件。

2、监理人义务

2.1监理的范围和内容

2.1.1监理范围包括：

洋市配套九年制学校配套道路工程的施工全过程及缺陷责任期的监理。

2.1.2监理工作内容还包括：

（1）熟悉合同文件，了解施工现场；

（2）编制监理规划、监理实施细则；

（3）参与设计交底工作，审查承包人提交的复测结果；

（4）督促和检查承包人建立质量保证体系、安全保证体系；

（5）主持召开第一次工地监理会议和常规工地监理会议；

（6）检查承包人的开工准备工作，审批施工组织设计，签认开工报告，批准单项工程开工报告；

（7）审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其他派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；审查特种作业人员的上岗证书；

（8）验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；

（9）建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

（10）审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

（11）审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

（12）审批承包人实施工程的专项施工方案及主要方法或工艺，审批承包人提交的各项安全专项方案；加强监督和管理承包人在施工过程中采取的环境保护措施和安全文明施工措施；

（13）审查分包合同和分包人的资质，控制重要外购成品件或半成品件的质量；

（14）审查承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划、核批承包人的修正计划；

（15）要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

（16）签发中间交工证书；

（17）调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计、施工单位一起提出改进措施和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人按规定上报有关部门；

（18）发布停（复）工令；

（19）准确计量已完工程，对工程量的增减做好实测实量，保存好原始凭证，并接受委托人代表检核，审核变更的工程量并签署意见，审核竣工资料（包含竣工图纸），审核承包人的进度款支付申请报告；

（20）签认中期支付凭证；

（21）发布变更令（重大、重要变更报业主核准）；

（22）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；

（23）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

（24）编制监理工作月报；

（25）评估承包人的交工申请，主持对拟交工工程的检查和验收；

（26）签认交工证书，签署监理意见；

（27）督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制竣工文件，审核竣工文件及竣工图并签署意见，审核施工单位上报的结算，配合结算审计工作；

（28）编制监理方面的竣工文件；

（29）配合委托人的竣工验收、工程移交及各种预验工作；

（30）对承包人的项目负责人及现场管理人员进行考勤。

2.2监理与相关服务依据

2.2.1监理依据包括：

（1）委托人与第三方签订的正式合同、协议及附件；

（2）建设批文及相关资料；

（3）本工程的设计文件及说明、相关标准图纸、技术规范、质量检验评定标准、试验规程等；

（4）国务院、住房和城乡建设部、浙江省及宁波市、江北区有关工程建设的法规、规章及规范性文件。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4更换监理人员的其他情形：（1）严重过失行为的；（2）有违法行为不能履行职责的；（3）涉嫌犯罪的；（4）不能胜任岗位职责的；（5）严重违反职业道德的。

2.3.6变更监理人员的违约处罚标准：未经委托人书面同意，不得更换总监理工程师及其他监理人员。若总监理工程师发生更换的，需向委托人支付每人次5000元的违约金，更换其他监理人员的需向委托人支付每人次2000元的违约金，以上人员根据变更次数，罚金累计翻倍。

2.4履行职责

2.4.3对监理人的授权范围：施工全过程监理，施工阶段质量、进度、投资控制，合同管理和组织协调，安全、文明施工监控等。

任何涉及工程延期和工程造价的变更，监理人都需请示委托人。

2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：   /   。

2.5提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理计划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：满足委托人要求。

2.7使用委托人的财产

附录中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：   委托人   。

监理人应在本合同终止后  7   天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：  满足委托人要求   。

3、委托人义务

3.4委托人代表

委托人代表：          。

3.6答复

委托人同意在5天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4、违约责任

4.1监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额

4.2委托人的违约责任

4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期货款利率×拖延支付天数

5、支付

5.1支付货币

币种为：人民币，比例为：/，汇率为：   /   。

5.3支付酬金

正常工作酬金的支付：

暂定监理服务费=暂按本项目工程费用，如有控制价，先以控制价为计费额计算所得的监理收费基准价×中标折扣率[监理收费基准价按照《浙江省建设工程其他费用定额(2018 版)》计算，工程复杂程度系数按1.0计取，本工程实行施工阶段全过程造价咨询，相应监理费应乘以系数0.92]。

暂定监理服务费为        万元。

最终监理服务费的计费额以审计部门审定的工程费用(扣除非监理人监理内容)结算审定造价为基数，按《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》规定的监理收费标准（工程复杂程度系数按1.0计取，本工程实行施工阶段全过程造价咨询，相应监理费应乘以系数0.92）结合中标折扣率计算。

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- |
| 首付款 | 合同签订、工程开工后15个工作日内 | 支付至暂定监理服务费（含平行抽检费）的40% |
| 第二次付款 | 组织完工验收后15个工作日内 | 支付至审核监理服务费（含平行抽检费）的80% |
| 第三次付款 | 通过一审后15个工作日内 | 支付至一审审定金额（含平行抽检费）的95% |
| 最后付款 | 缺陷责任期满且通过二审（如有）后15天内 | 支付余款，不计息 |

根据宁波市江北区人民政府专题会议纪要【2018】13文要求，本项目合同价由宁波市江北区工程建设管理有限公司支付，监理人须提供符合委托人要求的增值税专用发票。

开票信息：

名称：宁波市江北区工程建设管理有限公司

统一社会信用代码：91330205MA2AGMR921

地址：宁波市江北区文教路85号115室

电话：0574-87169062

开户：建设银行江北支行

账号：33150198373600000619

6、合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

本合同生效条件：在监理人向委托人提交履约担保并经双方签字盖章后生效。

6.2变更

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：   / 。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：   /

6.2.5正常工作酬金增加额按下列方法确定：   /

6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7、争议解决

7.2调解

本合同争议进行调解时，可提交主管部门进行调解。

7.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（1）种方式：

（1）提请项目所在地 进行仲裁。

（2）向  /  人民法院提起诉讼。

8、其他

8.4奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /   %。

8.6保密

委托人申明的保密事项和限期：   /   。

监理人申明的保密事项和限期：涉及本工程的所有资料并永久保密   。

第三方申明的保密事项和限期：根据需要，另行协商。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：不允许。

9、补充条款

（1）本项目监理人提供的履约担保形式为    ；履约担保金额为合同价的    %。

监理人在合同履行期间须做好履约担保时效核查工作，务必在履约担保过期前及时续保完成。不论何种原因，导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由监理人承担。

（2）监理人应按其投标文件中“监理人员组成表”、“办公及检测设备投入表”配备现场监理人员及办公、监理设备。

（3）监理人应按投标承诺的监理人员实际到位，常驻现场。总监到位率必须达每月22日，否则按500元/天的标准赔偿，专业监理工程师及其他监理人员到位率必须达每月25日，否则按500元/天的标准赔偿；未达到质量控制目标或监理造成财政资金严重损失浪费现象的违约金限额为履约担保金额的30%；未达到安全控制目标的违约金限额为履约担保金额的20%。

以上违约金不足部分，委托人有权对监理人进行追偿；支付违约金并不能解除本合同规定的监理人的任何责任和义务，如在限期内监理人未能按委托人的要求及时整改，委托人保留进一步索赔的权利，由此造成的各项损失均由监理人承担。

（5）监理人应当对承包人提交的竣工资料、竣工图纸与工程现场进行审查并签认，若委托人发现经监理人签认后的相关资料与工程现场不相符，委托人有权视情况对受托人进行3000元到30000元的违约扣款；配合施工单位做好结算工作。

（6）监理人的投标文件作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

（7）施工过程中的监理工作，业主和委托人有权进行全方位监督。

（8）监理人须自行负责向宁波市政府主管部门申领办理一切手续并获得所有为承担本工程监理之证明等全部文件，费用自行负责。

（9）监理人应建立完整的项目建设监理资料，在监理任务完成后将工程档案及相关资料等整理汇编，向委托人移交。

（10）监理人每月28号前应向委托人提交当月监理月报，监理月报包括：本月工程情况（含质量、进度、投资、签证、安全文明施工等），工期滞后或质量达不到要求等问题的原因分析与处理措施，下月工程计划（包括报建、工程分包、材料采购、预计下月进度款、工程施工、提供结算可能引起争议额影像资料等），工程付款初审以及其他规定内容。

自行或根据委托人的指令，不定期组织召开现场工程会议与安全质量进度等检查，并作好例会会议纪要和检查结果，报送至委托人。

（11）在本合同有效期内，监理人应该无条件接受并执行委托人下发的任何关于工程的管理文件及通知。并按委托人要求调整至与之相适应的管理模式,保证工程全面有效监控。监理人如有不服从委托人指令的监理行为，委托人有权采取扣留监理费用，及至解除本合同。

（12）对工程监理工作的各项要求，本合同未提及部分，按发包文件的有关规定执行，监理人承担相应的责任。

（13）监理单位对施工单位的工程进度款的支付签证、工程联系单、工程索赔签证严格按GB50500-2013的清单计价规范要求操作，并在规范要求时间范围内留足够时间给委托人签证，并提出合理化建议。

（14）按规定，双方应签订工程建设项目廉政合同。

（15）本招标范围内的所有监理事项由监理人全面负责，若监理人不具备某一个专项监理资质的，必须委托具有相应资质的监理公司进行监理，但须报委托人并经认可，其发生的监理费用由监理人自行承担，与委托人无关。

（16）监理人须严格遵守宁波市江北区公共项目建设中心的管理制度（上述管理制度承包人如需要时可要求委托人提供）。

（17）监理人已经知晓委托人的制度要求，同意委托人按照制度实施管理，监理人按合同条款做好相关工作。

（18）若施工工期延长监理费用不予补偿。

（19）监理单位配备专人负责甲方委托的检测送样，并对送检内容认真负责，按照建设工程质量检测标准规范和相关要求进行取样、送样、委托和见证，并保证样品的真实性。

（20）未尽事宜，双方另行协商。

附件：

违约扣款单

| 项目名称 |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  |  | 被考核（检查）单位 |  |  |  |  |
| 因你单位□日常检查□考核等级为D档□其他情况，且主要存在如下问题： ，现根据中心考核办法及合同相关约定，对你单位进行违约扣款，金额为人民币：小写 元，大写 元，要求你单位及时落实整改内容，按时缴纳以上扣款。其他说明： |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 |  |  |  |  | 违约单位签认 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式   份，抄送：                                       。

附件：

廉政合同

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程施工高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，洋市配套九年制学校配套道路工程（监理）的项目委托人宁波市江北区公共项目建设中心(以下称甲方)与监理人                 （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条 甲乙双方的权利和义务

- （一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

- （二）严格执行的合同文件，自觉按合同办事。

- （三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

- （四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

- （五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- （六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

- （一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

- （二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

- （三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- （四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- （五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- （六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方义务

- （一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

- （二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

- （三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

- （四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

- （五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条 违约责任

- （一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- （二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目竞包的处罚。

第五条 双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条 本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条 本责任书作为本工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条 本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方：（盖章）                                   乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：                      法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                                 （签字或盖章）

投标

1、投标文件的外包装封面

电子备份响应文件

项目编号：

项目名称：洋市配套九年制学校配套道路工程（监理）

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年    月    日

2、投标文件封面格式

资格审查文件/商务技术文件/报价文件

项目编号：

项目名称：洋市配套九年制学校配套道路工程（监理）

供应商名称（加盖公章）：

供应商地址：

年   月   日

- 供应商资格声明函

宁波市江北区公共项目建设中心：

关于贵方对采购编号为        的  洋市配套九年制学校配套道路工程（监理） 发出的投标邀请，本单位申明如下：

1、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具备市政公用工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质。

本公司（企业）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）为非联合体投标。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

法定代表人身份证明

（适用于法定代表人来投标）

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：  年   月   日

后附：法定代表人身份证复印件加盖供应商公章。

授权书委托书

（适用于授权代表人来投标）

致： 宁波市江北区公共项目建设中心 ：

（供应商全称）   法定代表人  （姓名、职务）  授权   （被授权代表姓名、职务）              为本公司合法代理人，参加贵采购代理公司组织的   （采购编号） 洋市配套九年制学校配套道路工程（监理）  项目的投标活动，代表本公司处理投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年      月      日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

附：

被授权代表姓名：（印刷体）

职          务：

被授权代表签字：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

附：法定代表人及被授权人身份证正反面复印件

有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件。供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件

落实政府采购政策需满足的资格要求

专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件1）；残疾人福利性单位声明函（附件2）（如有需提供）

附件1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 宁波市江北区公共项目建设中心  的  洋市配套九年制学校配套道路工程（监理） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于     行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入 Y（万元） | 资产总额 Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |

说明　1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

附件2

- 残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宁波市江北区公共项目建设中心 单位的 洋市配套九年制学校配套道路工程（监理） 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

附件3

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

监狱企业参加政府采购活动时，本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：      。

本企业为参加【项目名称：洋市配套九年制学校配套道路工程（监理） 】（项目编号：     ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

供应商为监狱企业的提供此函。

应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

有效的市政公用工程监理丙级及以上资质或工程监理综合资质证书

- 拟派总监理工程师简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事监理工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的项目 |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |

注：附其有效的身份证、注册监理工程师证书及特定资格所要求的相关证书。

自评分表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

根据评分标准逐条填写（除价格分外）。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 电子邮址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 资质资格与业务范围 |  |  |  | 其中 | 高级职称 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 中级职称 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

商务技术响应表

项目编号：

项目名称：洋市配套九年制学校配套道路工程（监理）

| 序号 | 采购文件第二部分“采购需求”内容 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：针对采购文件中的 “▲”条款，供应商须全部响应或正偏离，否则作无效标处理。其他商务技术条款请填写“负偏离/无偏离/正偏离”。如采购文件中所有商务技术条款（包含“▲”条款）均未有负偏离，在“偏离情况”处填写“全部响应”即可。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

拟投入本项目监理机构人员组成表

| 序号 | 本项目拟担任职务 | 姓名 | 专业 | 证书编号 | 职称（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 （项目负责人） |  |  |  |  |  |
| 2 | 监理工程师 |  |  |  |  |  |
| 3 | 监理员 |  |  |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |  |  |

注：供应商须后附本表附拟投入本项目的人员身份证、岗位证书等相关证书复印件、主要人员须为供应商正式在职员工、且实际参加本合同实施工作中涉及到的主要专业负责人。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

拟投入本招标项目的办公及检测设备配备表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表应针对第二部分“采购需求”中的“七、拟投入本项目的办公及检测设备配备表”填写。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

# 根据第五部分“评定成交的标准”中“评分标准”要求提供的资料

格式自拟

同类项目业绩表

| 序号 | 服务名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：后附合同复印件并加盖公章。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

投标函

致：  宁波市江北区公共项目建设中心 （招标采购单位名称）：

根据贵方为 洋市配套九年制学校配套道路工程（监理）  项目的招标公告（项目编号：      ），签字代表       （全名）   经正式授权并代表投标人           （投标人名称）提交电子投标文件 1 份、备份电子投标文件 1 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期为：投标截止之日起  90  天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                     邮编：                   电话：

传真：             投标人代表姓名            职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：                              日期：     年      月     日

开标一览表

项目名称：洋市配套九年制学校配套道路工程（监理）         采购编号：

| 采购内容 | 预算金额 | 最高限价 | 投标折扣率（正数） | 总价（元） # 预算金额×投标折扣率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洋市配套九年制学校配套道路工程的施工全过程及缺陷责任期的监理，具体详见采购文件“第二部分 采购需求” | 63.84万元 | 按《浙江省建设工程其他费用定额》（2018版）规定的工程监理费收费标准的95%（含）计取（工程复杂程度调整系数为1.0，本工程实行施工阶段全过程造价咨询，相应监理费乘以系数0.92） | 依据收费文件标准的 %计取 |  |
| 备注：1、最终监理服务费的计费额以审计部门审定的工程费用(扣除非监理人监理内容)结算审定造价为基数，按《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》规定的监理收费标准（工程复杂程度系数按1.0计取，本工程实行施工阶段全过程造价咨询，相应监理费应乘以系数0.92）结合中标折扣率计算。 2、监理服务费最终不得超过预算金额63.84万元，若超过预算金额的就按63.84万元进行支付。 |  |  |  |  |
| 投标声明 | 若无填“/”即可 |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日