交易登记号：FSCG2025125

公开招标采购文件

项目编号：NSZB[2025]0076号

项目名称：慈城古城文保单位及历史建筑修缮项目（三期）（勘察设计）

采购单位：宁波市江北区慈城镇人民政府

招标代理机构：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

2025年   月

目    录

- 第一章  招标公告

- 第二章  采购需求

- 第三章  投标人须知

- 第四章  评标办法及评分标准

- 第五章  合同条款

- 第六章  投标文件格式

- 第一章  招标公告

项目概况

慈城古城文保单位及历史建筑修缮项目（三期）（勘察设计）的潜在投标人应在浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取招标文件。获取（下载）招标文件，并于2025年8月11日13:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NSZB[2025]0076号

项目名称：慈城古城文保单位及历史建筑修缮项目（三期）（勘察设计）

预算金额（元）：785800

最高限价（元）：785800

采购需求：

标项一

标项名称：慈城古城文保单位及历史建筑修缮项目（三期）（勘察设计）

数量: 1

预算金额（元）:785800

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本次采购内容为勘察（勘查）、现状测绘工作，建筑修缮设计工作（文物建筑的各层平面图、立面图、剖面图、详图大样、相关节点详图、人工临摹等图纸绘制；修缮设计全阶段，含：方案设计、施工图设计、施工现场服务等），具体详见招标文件第二章采购需求。

备注：/

合同履约期限：标项1，自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止。

本项目（不）接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人应为符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定的中小企业（其中，小微企业包括视同为小型、微型企业的监狱企业、残疾人福利性单位）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本次招标要求竞包人须具有合法有效的企业营业执照，具备文物部门颁发的文物保护工程勘察设计乙级及以上资质(资质证书中的业务范围须包含古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑)。

3.2 本次招标不接受联合体竞包。

三、获取（下载）招标文件及报名

时间：/至2025年8月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取招标文件。

方式：1.本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；2.潜在供应商登录政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；3.招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年8月11日13：30（北京时间）

投标地点（网址）：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份投标文件”现场递交地点：宁波市江北区政务服务中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

开标时间：2025年8月11日13：30（北京时间）

开标地点（网址）：本项目通过“政府采购云平台”实行在线电子投标，投标人应在线参加开标。（政采云（http://www.zcygov.cn/））

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

4.1、参加投标的供应商应于投标前到“浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)”上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购供应商库”。 中标或成交供应商必须注册并登记加入“浙江省政府采购供应商库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字〔2009〕28号)和浙江政府采购网“网上办事指南”的“供应商注册申请”。

4.2、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等。

4.3、发布本次招标公告、中标公告的媒体：浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/；宁波政府采购网：http://www.nbzfcg.cn/；宁波市公共资源交易电子服务系统：https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn:4011/website/login。

4.4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信名单”，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准；若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公告前对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信名单、政府采购严重违法失信行为记录名单处罚结果确定为禁止参加政府采购活动期间的，采购人将依法取消其中标资格。）

4.5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.6、关于在线投标与开标注意事项：

4.6.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行网上投标，采用电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。

4.6.2 标前准备：各投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理，具体请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅，因未注册入库供应商、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。（操作指南链接：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=CA）。

4.6.3 投标文件制作：

4.6.3.1 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本项目采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。电子投标文件制作具体流程详见政府采购云平台。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询。

4.6.3.2 为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可自行选择是否在投标截止时间前将在“政采云电子投标客户端”上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）密封，安排相关人员递交至宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

4.6.3.3 采购代理机构将在投标文件规定的时间通过政府采购云平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应准时在线参加。开标时间后30分钟内，投标人可以登录政府采购云平台（www.zcygov.cn），用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

4.6.3.4 投标人成功上传电子投标文件，若无法读取或在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构方可调用以U盘介质存储的数据电文形式的备份电子投标文件（备份电子投标文件损坏、格式不符等致使异常情况处理失败的责任由投标人自行承担），并对“备份电子投标文件”进行解密；若出现投标人上传的电子投标文件和备份电子投标文件均无法读取的情况，则该投标人作无效投标处理。

4.6.3.5 本项目投标人的备份电子投标文件不予退还。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：宁波市江北区慈城镇人民政府

地 址：慈城镇解放路8号

项目联系人（询问）：潘老师

项目联系方式（询问）：0574-87595095

2.采购代理机构信息

名称：宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

地址：宁波市江北区新义路 218 号凯德上江邑5楼

项目联系人（询问）：陆轩宇

项目联系方式（询问）：0574-87730719

质疑联系人：刘瑜

质疑联系方式：0574-87380892

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市江北区政府采购管理办公室

联系人：张老师

监督投诉电话：0574-87388062

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二章  采购需求

一、项目概况

项目名称

慈城古城文保单位及历史建筑修缮项目(三期)（勘察设计）

项目地址

该项目建设地址为：刘家祠堂，位于慈城镇中民族路刘家弄3号；莫驸马宅，位于慈城镇莫家巷25号；方家砖雕台门，位于慈城镇东南隅张家园方家弄4-2号。

建设规模

| 序号 | 名称 | 占地面积 （m2） | 建筑面积 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刘家祠堂修缮工程 | 232 | 232 |  |
| 2 | 莫驸马宅修缮工程 | 796.5 | 500 |  |
| 3 | 方家砖雕台门修缮工程 | 2398 | 3247 |  |
|  | 总计 | 3426.5 | 3979 |  |

二、采购范围

勘察（勘查）、现状测绘工作，主要包含：勘察，文物调查（工艺调查、价值评估）工艺实物工作，价值研究；勘察方案制定；编制现状勘察报告；建筑原状考据与推测；现状测绘图纸，对文物本体及所处场地进行测量和绘制现状图纸，现状总平面布置绘制，文物本体绘制，文物建筑的各层平面图、立面图、剖面图、详图大样、相关节点详图、人工临摹等。

建筑修缮设计工作，主要包含：文物建筑的各层平面图、立面图、剖面图、详图大样、相关节点详图、人工临摹等图纸绘制；修缮设计全阶段，含：方案设计、施工图设计、施工现场服务等。

三、勘察、设计依据

1、《中华人民共和国文物保护法》(2017年11月)；

2、《中华人民共和国文物保护实施条例》(2017年3月)；

3、《中国文物古迹保护准则》(2015年)；

4、《国务院关于加强文化遗产保护工作的通知》（国发〔2005〕42号）；

5、国务院印发《关于进一步加强文物工作的指导意见》（国发〔2016〕17号）；

6、《尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物保护管理暂行规定》（2021）；

7、《浙江省文物保护管理条例》(2014年11月)；

8、《古建筑木结构维护与加固技术标准》（GB/T50165-2020）；

9、《文物保护工程设计文件编制深度要求》 (2013年5月，试行)；

10、《古建筑修建工程施工与质量验收规范》（JGJ159-2008）；

11、《文物保护工程管理办法》等。

四、设计原则

（一）设计原则：符合文物保护的真实性、完整性、最小干预等保护原则。

（二）项目定位：鉴于文物建筑现状存在漏雨、腐烂等问题，组织实施对文物建筑的现状勘察、文物调查、现状测绘和修缮设计方案及施工图编制等，以消除建筑结构病害，保障文物建筑安全，彰显文物价值，为进一步保护利用提供有力支撑。

五、勘察（勘查）设计内容及工作成果要求

A. 勘察（勘查）设计工作内容

勘察（勘查）设计内容主要包含：勘察，文物调查（工艺调查、价值评估）工艺实物工作，价值研究；勘察方案制定；编制现状勘察报告；建筑原状考据与推测；现状测绘图纸，对文物本体及所处场地进行测量和绘制现状图纸，现状总平面布置绘制，文物本体绘制，文物建筑的各层平面图、立面图、剖面图、详图大样、相关节点详图、人工临摹等；建筑修缮设计（包含文物建筑的各层平面图、立面图、剖面图、详图大样、相关节点详图、人工临摹等）等图纸绘制并协助业主完成各类相关手续办理（包含立项、审批等）、施工现场服务、参加项目设计评审会等。

B. 勘察、设计成果要求

1.勘察、文保建筑修缮设计方案阶段:

（1）文物调查（工艺调查、价值评估）工艺实物工作，了解文物本体基本情况，并出具调查报告。

（2）勘察方案制定，是根据现场文物调查的结果，制定文物保护项目有针对性的勘察方案。

（3）现状勘察报告：历史沿革、价值分析、相关基础研究；针对文物保存情况梳理现状残损及暂估工程量，说明残损程度，分析病害原因。

（4）现状照片：现状建筑的主要立面、特色构件及表达残损部位和残损情况的照片。

（5）现状测绘图纸：对文物本体及所处场地进行测量和绘制现状图纸，现状总平面布置绘制，文物本体绘制，文物建筑的各层平面图、立面图、剖面图、详图大样、相关节点详图、人工临摹等。

（6）修缮设计说明：说明指导思想和保护原则、工程实施范围和规模、根据勘察报告的结论，提出具体的文物修缮措施。

（7）修缮设计图纸：文物建筑的各层平面图、立面图、剖面图、详图大样、相关节点详图、人工临摹等。

（8）概算书

2.施工图设计阶段:

（1）设计说明书，包括：文物建筑名称、建设单位、建筑面积、残损原因与修缮措施、构造做法等。

（2）总平面图

（3）各单体修缮平面施工图

（4）各单体修缮立面施工图

（5）各单体修缮剖面施工图

（6）相关构造部位做法和修缮节点详图

（7）文物保护工程所需相关图纸、资料

3.施工跟踪设计和现场服务阶段:

配合交底会审、过程跟进、竣工验收及配合、参加甲方召集的施工现场协调会议。配合施工单位处理施工中发生的与设计相关的问题，配合施工期间的质量把控和监督，材料样板的确认，出具设计变更。

设计图纸要求：方案文本、全套施工图，包括纸质图纸和电子文档，电子文件格式要求为PDF及CAD文件。图纸深度应达到国家文物局印发的《文物保护工程设计文件编制深度要求（试行）》（2013）的相关要求。设计方案需通过文物部门同意。

六、成果提交形式及要求

1.方案设计阶段：方案文本8套。

2.施工图设计阶段：设计施工图 8套。

3.各阶段所提交的成果应包含该阶段PDF、CAD 等格式的成果文件。

注：所有设计成果版权归委托方所有，委托方有权使用设计成果中的部分或全部内容为本项目服务。

七、配合服务要求

（一）报审及汇报配合服务

1.设计单位须配合甲方完成报批工作，及时提供相关的资料、方案图和设计图纸（包括符合报审要求的相关资质、盖章图纸和文件等），完成并通过图纸报审；

2.根据报批需要及设计各阶段成果展示需要，设计单位应派项目主要设计人员到宁波市文物部门或项目所在地文物主管部门进行汇报工作；

3.设计单位需配合甲方与相关政府部门验收相关工作。

（二）造价及施工招标配合服务

1．设计单位应按照根据文物实际残损情况进行设计，控制造价，根据设计方案及图纸编制设计概算，在工程实际开展过程中发现新的残损，应由业主单位、设计、监理、施工共同评估相应工程量。

2．配合造价编制单位进行施工图清单编制及造价全过程控制。

（三）设计交底、图纸会审配合服务

（四）样板确认、施工现场验收配合服务

1.安排人员定期赴现场跟踪服务，配合各方（业主、监理、施工方等）做好设计后期服务工作；

2.项目负责人：在施工过程之中，如业主有重大设计变更时，项目负责人必须会同业主协同解决变更事宜；

3.与会次数：根据现场及项目需要而定；

4.配合材料样板封样、样板段验收、重要部位/关键工序质量检查，协助竣工验收等；

5.服务周期：自合同签订之日起至工程竣工验收后止。

八、对投入本项目的人员要求

| 序号 | 本工程需人员专业岗位 | 资格证书或技术职称要求 | 数量要求（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 文物保护工程责任设计师证书（证书中的从业范围须包含：近现代重要史迹及代表性建筑） | 1 |  |
| 2 | 建筑 | 文物保护工程勘察设计上岗证书 | 1 |  |
| 3 | 结构 | 文物保护工程勘察设计上岗证书 | 1 |  |

注：1、本表所列专业岗位，可按工程实际需要增设；

2、本表所要求的人员应具有相应的职业资格证书。

九、商务要求

| - 项目名称 | - 慈城古城文保单位及历史建筑修缮项目（三期）（勘察设计） |
| --- | --- |
| - 采购单位 | - 宁波市江北区慈城镇人民政府 |
| - 合同履约期限 | - 自合同生效之日至合同全部权利义务履行完毕之日止 |
| - 付款方式 | - 详见合同主要条款 |
| - 履约保证金 | - （1）履约保证金：合同金额的0.5% - （2）履约保证金形式：选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。 - （3）履约保证金提交时间：合同签订后15个工作日内交至采购人。 - （4）履约保证金退还：合同履行完毕后30日内退还。 |

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：慈城古城文保单位及历史建筑修缮项目（三期）（勘察设计） |
| 2 | 服务期限：详见招标公告 |
| ▲3 | 投标报价及费用： - 本项目最高限价（元）：785800，（其中设计费最高限价385800元，勘察费最高限价400000元） 投标人勘察费、设计费报价不得超过各自最高限价，否则作无效标处理。 - 本项目投标报价：应当包含完成招标内容及要求所提供的服务过程中涉及的所有费用，包括但不限于勘察费、修缮设计费、相关人员费、调研费、交通费、专家咨询评审费、会议费、资料印刷费、保险、利润、税金、通讯、采购代理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。 - 投标报价及费用：（1）本项目投标应以人民币报价；（2）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 - 合同履行期间，合同单价不因市场因素、政策因素或的变动而调整。 |
| 4 | 投标保证金：无 |
| 5 | 现场踏勘：本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行勘察。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。不论何种原因所造成，在勘察过程中，投标人自行对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| ▲6 | 转包与分包：本项目不允许转包。非主体、非关键性设计工作允许分包，未经采购人同意，不得分包。 |
| 7 | ▲投标文件组成与份数： 本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： ▲1、上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1份。 2、以U盘形式存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务技术文件、报价文件）1 份。（ 注：电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。） |
| 8 | 投标截止时间及地点：详见招标公告 |
| 9 | 开标时间及地点：详见招标公告 |
| 10 | 评标办法及评分标准：详见第四章 评标办法及评分标准。 |
| 11 | 评标结果公告媒体：“浙江政府采购网”、“宁波市公共资源交易电子服务系统”、“宁波政府采购网”。 |
| 12 | 付款方式：详见第五章 合同条款。 |
| 13 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 14 | 履约保证金金额：详见第五章合同条款。 |
| 15 | 采购资金来源：自筹 |
| 16 | 投标文件有效期：投标截止日起90天。 |
| 17 | 采购代理费：参照《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》的80%进行计取，最终以中标价为计价基数，按收费标准计算单个高于60000元的，最高收费限额为60000元。 |
| 18 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。

2、“投标人”、“供应商”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的本项目招标文件要求的一切服务内容。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

1、投标文件的签署人应当为投标人的法定代表人或其授权的代表。投标文件的签署人为投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供法定代表人身份证正反面复印件；投标文件的签署人非投标人的法定代表人时，投标文件中必须提供投标人的法定代表人出具的授权委托书及法定代表人授权代表的身份证正反面复印件。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

上述单位参加政府采购活动时，应提供该单位负责人签署的相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包。非主体、非关键性设计工作允许分包，未经采购人同意，不得分包。

（八）特别说明：

▲1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效。

（九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

4、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5、供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6、文件具体要求详见中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1、招标公告

2、采购需求

3、投标人须知

4、评标办法及评分标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的形式和效力

1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件为电子备份投标文件。

2、电子投标文件按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件要求制作加密并递交。

3、电子备份投标文件须按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”制作（电子备份投标文件后缀格式为“.bfbs”）。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。电子投标文件未能按时解密，投标人提供了电子备份投标文件以电子备份投标文件作为评标依据。电子投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

（二）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成，投标人应分别编制，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1、资格文件包括以下内容：

（1）资格文件封面（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）法定代表人资格证明书(格式见第六章 投标文件格式)；

（3）法定代表人授权书及投标人为其缴纳的社保证明复印件（格式见第六部分 投标文件格式）；

（4）投标声明书（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）供应商资格声明函（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）中小企业声明函（如有）（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）残疾人福利性单位声明函（如为）（格式见第六章 投标文件格式）；

（8）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件；投标人如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。

（10）招标公告特定资格要求中相关证明文件复印件。

2、商务技术文件包括以下内容：

（1）商务技术文件封面（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）自评分表（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）投标人基本情况表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）商务条款和技术条款响应（偏离）表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）拟派项目组人员配置表（格式见第六章 投标文件格式）；

（6）项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）；

（7）针对本项目第四章评标办法及评标标准中的条款拟定各种方案（含勘察、设计方案、格式自拟）；

（8）第四章评标办法及评标标准中需提供的其他相关证书及合同等复印件（如有）；

（9）招标文件及评分标准中要求的或投标人认为需要提供的其他证明材料（如有）。

3、报价文件包括以下内容：

（1）报价文件封面（格式见第六章 投标文件格式）；

（2）投标函（格式见第六章 投标文件格式）；

（3）开标一览表（格式见第六章 投标文件格式）；

（4）分项报价表（格式见第六章 投标文件格式）；

（5）勘察设计费用清单（格式见第六章 投标文件格式）

上述组成投标文件的各项资料中本招标书的有规定格式的，提供格式的按照格式填写，未提供格式的由投标人自拟。

▲注：资格文件及商务技术文件中不能出现报价。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价详见招标文第三章《投标人须知》前附表。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金：本项目无投标保证金。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.电子投标文件部分：投标人应根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制各标项电子投标文件并进行关联定位；投标人须在投标截止时间前将各标项的电子投标文件上传“政采云”平台。

3.电子备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储。

4.采购文件第六章“投标文件格式”中标明投标人盖章的，投标人应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章。采购文件第六章“投标文件格式”中标明法定代表人（或授权代表）签字或盖章的，投标人可使用CA数字证书加盖法定代表人（或授权代表）个人电子印章，或由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，投标文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、电子投标文件：投标人应根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制各标项电子投标文件并进行关联定位。

2、电子备份投标文件：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。电子备份投标文件不作实质性要求，是否提交由投标人自行决定。

3、未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

4、如果投标人未按上述要求密封或标记而造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5、投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的电子投标文件，将被政采云平台拒收，其投标将被拒绝。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

评审时如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 1、电子加密投标文件未按招标文件要求加密、签字、盖章的；（电子加密投标文件中加盖投标人公章部分均须CA签章）；

- 2、不具备招标文件中规定资格要求的；

- 3、投标人名称或组织结构与投标报名时不一致且未提供有效证明的；

- 4、带“▲”的款项不能满足招标文件要求的；

- 5、投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 6、经评标委员会评审技术方案不可行的；

- 7、评委会一致认为报价明显不合理的；

- 8、投标报价超出招标文件规定的最高限价的或单价超过招标文件中规定的单价最高限价的；

- 9、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

评审时如发现下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 2、不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同 Internet 主机分配地址（相同 IP 地址） 网上报名投标；

- 3、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 4、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 5、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

（二） 电子投标开标及评审程序：

1、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标 文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，则以电子备份投标文件作为评审依据（若电子备份投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致，仍以电子备份投标文件作为评审依据）。无论是否启用电子备份投标文件，电子备份投标文件均不退还投标人。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件或所提供的电子备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

2、采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3、评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对报价情况进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

注：（1）开标过程需投标人确认的事宜，通过微信或电子邮箱发送邮件等方式进行，请投标人在开标期间做好相应的准备。（2）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。（3）政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

（三）特别说明

政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

1、若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启上述投标人递交的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

2、采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的 公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）因政府采购云平台原因无法读取或电子开评标无法正常进行的；

（3）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（4）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险；

（5）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（6）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

五、评标

（一）组建评标委员会

采购人依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定组建评标委员会。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购代理机构对投标人的资格进行审查。

2. 符合性审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

对明显畸高、畸低的评分，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

（3）各投标方的商务技术得分为所有评委有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、采购方式变更

至投标截止时间或在评审期间，出现参与投标或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的情况，招标采购单位有权全部或部分终止招标。

七、定标

1、采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

3、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

4、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

5、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

6、中标公告期限为1个工作日。

8、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

9、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

10、若中标人被投诉有效以及其他原因导致中标无效，或者拒不签订合同的，采购人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名其次的中标候选人为本项目的中标人或重新招标。

八、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行鉴证，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

1.中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金。并保证按照投标承诺及时签订合同并履约，若违背承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理并按约定承但违约责任。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

九、特别说明

1、本项目专门面向中小企业采购。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 。

3、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

4、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本招标文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6.采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

8、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

9、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

10、按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 第四章  评标办法及评分标准

（综合评分法）

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。

综合评分法，采用百分制，总分100分。

本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

标项一为专门面向中小企业采购，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标过程

1. 初步审查

初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

| 审查类别 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 符合性审查 （商务技术文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人提供有效的法定代表人授权委托书且授权委托书填写项目齐全的； |
|  | （三）投标文件项目齐全； |
|  | （四）投标文件标明的响应或偏离与事实相符且无虚假投标的； |
|  | （五）投标文件的实质性内容使用中文表述且意思表述明确，前后无矛盾且使用计量单位符合采购文件要求的； |
|  | （六）带“▲”的条款满足采购文件要求、已实质性响应采购文件要求且投标文件无采购人不能接受的附加条件的； |
|  | （七）投标技术方案明确，不存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的； |
|  | （八）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |
|  | （九）不存在投标文件的有效期不满足采购文件要求情形； |
| 符合性审查 （报价文件） | （一）按照采购文件规定要求签署或盖章； |
|  | （二）投标文件项目齐全； |
|  | （三）投标函已提交并符合采购文件要求； |
|  | （四）采用人民币报价或者按照采购文件标明的币种报价的； |
|  | （五）不存在报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的情形。 |
|  | （六）不存在投标报价具有选择性的情形； |
|  | （七）投标报价中未出现重大缺项、漏项； |
|  | （八）不存在评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的情形； |
|  | （九）投标文件（报价文件）内容与投标文件（商务技术文件）内容不存在重大差异的； |
|  | （十）不存在法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

2.澄清问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.详细评审

评标委员会对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评标委员会成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照：评分标准。评委打分采用记名方式进行独立打分，汇总所有评委会成员评分取算术平均值（小数点后保留二位数）为该供应商的商务技术得分。报价文件经评标委员会评审后按评分标准表进行统一计算（小数点后保留二位小数）。最终汇总商务技术得分和报价得分为综合得分。

注：1.对明显畸高、畸低的评分（评审小组成员个人主观总评分偏离所有评审小组成员主观总评分平均值30%以上），评标委员会主任委员提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由。评委对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评委应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

2.评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

4.推荐中标候选人原则

评标委员会根据供应商的综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

5.中标结果

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐一名中标候选人。中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的下一中标候选人为中标人或重新招标。

附表1

评分细则

| 评审细则和标准分值 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 技 术 分 85 分 | 文物调查方案 | 1、根据投标人针对本项目建筑的熟悉程度进行评议： 建筑现状全面了解、分析思路清晰符合采购人需求的得10分； 建筑现状基本了解、分析思路基本清晰的得8分； 建筑现状、分析思路具备，但其描述一般、存在一定缺陷的得6分； 建筑现状描述有明显的错漏或不合理之处、难与实际符合进行的得0分。 | 10分 |
|  | 勘察（勘查）方案 | 2、根据投标人提供的针对本项目的勘察方案进行评议： 方案整体框架全面合理、勘察符合实际且针对性强、勘察思路清晰符合采购人需求的得10分； 方案整体框架基本合理、勘察基本符合现场实际、勘察思路基本清晰的得8分； 方案框架、思路具备，但其描述一般、存在一定缺陷的得6分； 方案有明显的错漏或不合理之处、难以保障项目进行的得0分。 | 10分 |
|  | 设计说明 | 3、根据投标人提供的针对本项目的设计说明进行评议： 说明整体框架全面合理、说明符合实际且针对性强、说明思路清晰，符合采购人需求的得10分； 说明整体框架基本合理、说明基本符合现场实际、说明思路基本清晰的得8分； 说明框架、思路具备，但其描述一般、存在一定缺陷的得6分； 说明整体框架有明显的错漏或不合理之处的得0分。 | 10分 |
|  | 设计方案 | 4、根据投标人提供的针对本项目的设计方案进行评议： 方案整体框架全面合理、设计符合现场实际、针对性强、设计思路清晰、修缮设计符合采购人需求的得10分； 方案整体框架较合理、设计基本符合现场实际、针对性较强、设计思路较清晰的得8分； 方案框架针对性一般、思路具备，但其描述一般、存在一定缺陷的得6分； 方案整体框架有明显的错漏或不合理之处的得0分。 | 10分 |
|  | 重难点分析 | 5、根据投标人提出的针对本项目的重难点分析进行评议： 重难点分析符合现场实际、针对性强且分析全面合理、对本项目定位科学合理，处理措施以及应急预案、应急响应能力等合理，且完全符合或优于采购人需求的得7分； 重难点分析基本符合现场实际、针对性较强且分析较合理、对本区定位合理，符合采购人需求的得5分； 重难点分析及对本区定位基本合理，基本满足采购人需求的得3分； 重难点分析及对本区定位有明显的错漏或不合理之处完全无法满足采购人需求的得0分。 | 7分 |
|  | 经济技术指标及估算 | 6、根据投标人针对本项目各类经济技术指标及估算构成进行评议： 各类经济技术指标及估算构成全面合理、测算思路清晰，符合采购人需求的得5分； 各类经济技术指标及估算构成较合理、测算思路较清晰的得3分； 各类经济技术指标及估算构成基本具备，测算思路存在一定缺陷的得1分； 各类经济技术指标及估算构成不具备，测算思路存在严重缺陷的得0分。 | 5分 |
|  | 进度安排 | 7、根据投标人对项目进度安排、项目整体工作阶段及任务划分等方面进行综合评议： 进度控制节点明确、任务划分科学合理、能准确把握项目进度、可执行力度高的得5.5分； 进度节点较明确、工作阶段任务划分较合理、可执行力度一般的得3分； 进度措施内容简单，工作划分基本合理、对项目整体进度把握有所欠缺的得1分。 进度措施内容极其简单，工作划分严重不合理、对项目整体进度把握严重欠缺的得0分。 | 5.5分 |
|  | 质量保证措施 | 8、根据投标人针对本项目制定的质量保证措施进行综合评议： 质量保证措施有针对性，可行性、可操作性强，完全满足或优于采购需求的得5分； 质量保证措施较合理可行，满足项目需求的得3分； 质量保证措施存在缺陷，基本满足项目需求的得1分； 质量保证措施存在严重缺陷，完全不能满足采购人需求的得0分。 | 5分 |
|  | 项目团队 | 9、根据投标人拟投入本项目人员的综合素质情况等进行综合评议： 人员配备完整、安排合理，人员投入完全满足或优于采购需求的得7分； 人员配备较合理，可基本保障项目实施，满足项目需求的得5分； 人员配备基本合理但涵盖不全，基本满足项目需求的得3分。 人员配备不合理且涵盖严重不全，完全无法满足项目需求的得0分。 （投标文件中须提供以上所配备人员近3个月的投标人为其缴纳的由社保部门出具的社保证明材料复印件并加盖公章，不提供不得分。） | 7分 |
|  | 项目建成后活化利用研究 | 10、根据投标人针对本项目建成后的效果以及活化利用研究策划进行评议： 本项目建成效果符合历史风貌，活化利用方案整体框架全面合理、策划思路清晰，符合采购人需求的得6分； 活化利用方案整体框架基本合理、策划思路基本清晰的得4分； 活化利用方案框架、思路具备，但其描述一般、存在一定缺陷的得2分； 活化利用方案框架、思路不具备，但其描述存在严重缺陷的得0分。 | 6分 |
|  | 后续服务方案 | 11、根据投标人针对本项目提供配合施工后续服务方案进行综合评议： 服务配合方案完善可靠，完全满足项目需求的得4分； 服务配合方案较完善可靠，基本满足项目需求的得2分； 服务配合方案笼统，有一定缺漏的得1分； 服务配合方案有严重缺漏的得0分。 | 4分 |
|  | 服务响应能力 | 12、根据投标人的服务场所、服务便捷性、服务响应速度等进行评议： 服务便捷，能在6小时内响应，完全满足或优于采购需求的得4分； 服务较便捷，能在12小时内响应，满足项目需求的得2分； 服务存在缺陷，能在24小时内响应，基本满足项目需求的得1分； 服务存在严重缺陷，不能在24小时内响应，完全不能满足采购人需求的得0分。 | 4分 |
|  | 投标人业绩 | 13、业绩： 投标人提供2022年1月1日以来，承担过类似设计项目业绩，每提供1个业绩得0.5分，最高得1.5分。 （投标文件中须提供业绩合同复印件并加盖公章，日期以合同签订时间为准，业绩证明资料未体现评审因素的，本项不得分。） | 1.5分 |
| 报 价 分 15 分 | 评标基准价=满足招标文件要求且最低的参与评审的价格 参与评审的价格=满足招标文件要求的投标报价 报价得分=(评标基准价/参与评审的价格)×15 报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 |  | 15分 |

- 第五章  合同主要条款

第一部分 合同协议书

采购人（全称）：                                 

勘察（勘查）设计人（全称）：

合同双方确认，本合同及本合同约定的其他文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人的投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   勘察（勘查）设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                            。

2.工程地点：                            。

3.项目规模：                            。

4.投资估算：总投资约        人民币，其中工程费用约       人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：                                                         。

2.工程设计阶段：                                                         。

3.工程设计服务内容：                                                     。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：     年 月     日。

计划完成设计日期：     年   月    日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：                      ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                                元（¥          ）。

其中设计费参照《浙江省建设工程其他费用定额》（2018版）规定的工程勘察设计收费标准确定勘察设计基准价，附加调整系数1.4，按基准价浮动           %，（设计费为¥         ）；勘察（勘查）费（含文物调查、勘察方案制定、古建筑现状测绘等）须在《文物建筑勘察设计取费标准》（2020年版）规定的收费基准价的基础上，按基准价浮动           %，（勘察费为¥         ）。

履约担保额度为：合同金额的 0.5 % ，担保形式为         。

五、采购人代表与设计人项目负责人

采购人代表：                                   。

项目负责人：                                   。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）采购人要求；

（6）技术标准；

（7）采购人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在                     签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自  双方签字盖章并提交履约担保后  生效。

十二、合同份数

本合同一式 八 份，均具有同等法律效力，甲乙双方各执 四 份。

采购人：  （盖章）           勘察设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

纳税人识别码：                         纳税人识别码：

地  址：                 地  址：  

邮政编码：                 邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：      

委托代理人：                       委托代理人：

电  话：               电  话：

传  真：               传  真：  

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：               开户银行：

账  号：                    账  号：

时  间：      年  月  日               时  间：        年   月   日

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用建市[2016]199号“住房城乡建设部 工商总局关于印发建设工程勘察合同示范文本的通知”附件《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF-2016-0203）、建市[2015]44号“住房城乡建设部 工商总局关于印发建设工程设计合同示范文本的通知” 附件《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）第二部分“通用合同条款”内容。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：采购人提供的影响设计人完成设计成果的项目文件和政府批文 。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》；《建设工程设计文件编制深度规定》（2016版）；国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；建设工程批准文件。

1.3 技术标准

1.3.1适用于工程的技术标准包括：按传统做法及相关规范的规定。

1.3.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/ ；

1.3.3采购人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书；(5) 投标函及其附录；（6）采购人要求；（7）技术标准；（8）采购人提供的上一阶段图纸；（9）其他合同文件。

1.5 联络

1.5.1采购人和勘察设计人应当在三天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 采购人和勘察设计人联系信息

采购人接收文件的地点：   ；

采购人指定的接收人为：；

采购人指定的联系电话及传真号码：    ；

采购人指定的电子邮箱：。

设计人接收文件的地点：   ；

设计人指定的接收人为：；

设计人指定的联系电话及传真号码：    ；

设计人指定的电子邮箱：。

勘察人接收文件的地点：   ；

勘察人指定的接收人为：；

勘察人指定的联系电话及传真号码：    ；

勘察人指定的电子邮箱：。

1.6 保密

保密期限：本工程的合理使用期限。

2. 采购人

2.1 采购人一般义务

2.1.1 采购人其它义务：  执行通用条款  。

2.2 采购人代表

采购人代表

姓    名：；

职    务：；

联系电话：；

通信地址：。

采购人对采购人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中的具体事宜，负责与第三方的协调等。

采购人更换采购人代表的，应当提前3天通知勘察设计人。

2.3采购人决定

2.3.1采购人应在7天内对勘察设计人书面提出的事项作出决定。

3. 勘察设计人

3.1 勘察设计人一般义务

3.1.1 勘察设计人 需 配合采购人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.2 勘察设计人其他义务：   /   。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

项目负责人（项目负责人）姓名：；

职称证书及等级：；

注册证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

勘察设计人对项目负责人的授权范围如下：全面负责项目设计工作的执行和与采购人的联络，与第三方的协调，签署各类书面文件等。

3.2.2勘察设计人更换项目负责人的，应提前 3 天书面通知采购人。

勘察设计人擅自更换项目负责人的违约责任：扣除履约担保金额的20%。

3.2.3勘察设计人应在收到书面更换通知后 3天内更换项目负责人。

勘察设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：扣除履约担保金额的20%。

3.3 勘察设计人人员

3.3.1 勘察设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：按采购人要求  。

3.3.2 勘察设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：/。

3.3.3工程结束之前，勘察设计人保证该工程主要设计人员的稳定，以确保设计后现场服务的质量。

3.4设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括： 主体及关键性工作  。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：非主体结构、非关键性工作可委托给有相应设计资质的设计单位（须经采购人认可，相关费用由勘察设计人承担），勘察设计人应就该部分内容承担连带责任。

3.4.3 勘察设计人向采购人提交有关分包人资料包括：分包人的资质证书、人员配备资料、分包人业绩。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：/。

3.5联合体

3.5.1 采购人向联合体支付勘察设计费用的方式：/。

4. 工程勘察设计要求

4.1 工程勘察设计一般要求

4.1.2.1工程勘察设计的特殊标准或要求：/ 。

4.1.2.2 工程勘察设计适用的技术标准：中华人民共和国、浙江省和宁波市颁布的现行标准、规范及规程。

4.3 工程勘察设计文件的要求

4.3.1 工程勘察设计文件深度规定：按国家技术规范、标准及规程，达到勘察设计任务书要求的设计深度。所有图纸要深化到可以施工为止。

4.3.2 工程的合理使用寿命年限：  根据相关设计规范规定  。

5. 工程勘察设计进度与周期

5.1 工程勘察设计进度计划

5.1.1 工程勘察设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程勘察设计进度计划提交的时间：按采购人要求。

合同当事人约定的工程勘察设计进度计划应包括的内容：勘察、方案深化、初步设计、施工图设计各节点的进度计划安排等内容。

5.1.2 工程勘察设计进度计划的修订

采购人在收到工程勘察设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：5天内。

5.3工程勘察设计进度延误

5.3.1因采购人原因导致工程勘察设计进度延误

（4）因采购人原因导致工程勘察设计进度延误的其他情形：/ 。

勘察设计人应在发生进度延误的情形后 3天内向采购人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 3 天内提交要求延期的详细说明。

采购人收到勘察设计人要求延期的详细说明后，应在 5天内进行审查并答复。

5.4 提前交付工程勘察设计文件

6.4.2提前交付工程勘察设计文件的奖励：/。

6． 工程勘察设计文件交付

6.1 工程勘察设计文件交付的内容

6.1.2 采购人要求勘察设计人提交电子版设计文件的具体形式为： 符合招标及施工要求的CAD、PDF等 。

7. 工程勘察设计文件审查

7.1 采购人对勘察设计人的勘察设计文件审查期限不超过30天。

7.2采购人应在审查同意设计人的工程设计文件后根据工程进度需要向政府有关部门报送工程设计文件。

7.3 工程设计审查形式及时间安排： 满足采购人的项目进度要求。

8. 施工现场配合服务

8.1 采购人为勘察设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： / 。

8.2 勘察设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后至竣工联合验收完成后时间内提供施工现场配合服务。

8.3勘察设计人在工程开工后,负责派各相关专业负责人应采购人要求到施工现场解决施工中发现的设计图纸问题,并及时配合处理施工中发生的与设计有关的问题,并对处理结果形成书面答复。

9. 合同价款与支付

9.1 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：               /                  。

风险费用的计算方法：                /                。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /                。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：                /                。

风险费用的计算方法：                /                。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /                。

（3）其他价格形式：             /                。

9.2定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例    /  或预付款的比例详见附件。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：详见附件。

9.3 合同价款的支付

10.4.1 设计费为人民币：      万元（大写：     ），设计费中标浮动率为：        %，

10.4.2本合同勘察（勘查）费人民币：      万元（大写：     ）。勘察（勘查）费中标浮动率为：    %。

上述中标浮动率在合同实施期间不随国家政策调整或法规、标准或市场因素变化进行调整。

10. 工程勘察设计变更与索赔

10.1 勘察设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长勘察设计周期的要求事项发生后3天内书面通知采购人。

勘察设计人应在该事项发生后 3 天内向采购人提供证明勘察设计人要求的书面声明。

采购人应在接到勘察设计人书面声明后的  5  天内，予以书面答复。

11. 专业责任与保险

11.1 勘察设计人  /  （需/不需）有采购人认可的工程勘察设计责任保险。

12. 知识产权

12.1关于采购人提供给勘察设计人的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：采购人。

关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：须经采购人同意。

12.2 关于勘察设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：采购人。

关于勘察设计人提供的上述文件的使用限制的要求：须经采购人同意。

12.3勘察设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由勘察设计人自行承担。

13. 违约责任

13.1 勘察（勘查）设计人违约责任

13.1.1 勘察（勘查）设计人支付采购人的违约金：按通用条款执行。

13.1.2勘察（勘查）设计人逾期交付工程设计文件的违约金：100元/天  。

勘察设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：履约担保金额的40%。

13.1.3 勘察（勘查）设计人勘察设计文件不合格的损失赔偿金的上限：履约担保金额的40%。

14. 不可抗力

14.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：订立合同时不可预见，在合同实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、龙卷风、水灾等自然灾害；（2）战争、骚乱、暴动；（3）核反应、辐射或放射性污染；（4）空中飞行物体附落或非合同双方责任造成的爆炸、火灾；（5）瘟疫；（6）文物保护及相关法律法规修改；（7）不可抗力的其他情形。

15. 合同解除

15.1 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过  /  天。

15.2 采购人向勘察设计人支付已完工作合同价款的期限为 / 天内。

16. 争议解决

16.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。

16.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向宁波仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：采购人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：勘察设计人向采购人交付的工程设计文件目录

附件4：勘察设计人主要设计人员表

附件5: 勘察设计进度表

附件6: 勘察设计费明细及支付方式

附件7: 廉政责任书

附件1：

工程勘察（勘查）设计范围、阶段与服务内容

一、本工程勘察（勘查）设计范围

勘察（勘查）、现状测绘工作，建筑修缮设计工作（文物建筑的各层平面图、立面图、剖面图、详图大样、相关节点详图、人工临摹等图纸绘制；修缮设计全阶段，含：方案设计、施工图设计、施工现场服务等）。

二、本工程勘察（勘查）设计阶段划分

勘察（勘查）、现状测绘工作，建筑修缮设计工作（文物建筑的各层平面图、立面图、剖面图、详图大样、相关节点详图、人工临摹等图纸绘制；修缮设计全阶段，含：方案设计、施工图设计、施工现场服务等）。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

（1）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助采购人进行报批工作；勘察（勘查）单位向采购人递交勘察方案以及勘察费用计算书。

（2）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

（3）协调景观、交通等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经采购人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整；

（4）配合采购人进行消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

（5）负责完成消防等规划方案，协助采购人完成报批工作。

2.初步设计阶段

（1）负责完成并制作本次招标范围专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合采购人进行交通、园林、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

（3）编制初步设计概算，配合审核报批。

3.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件；

（2）对采购人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助采购人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向采购人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助采购人进行工程招标答疑。

4.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据采购人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助采购人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应采购人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

附件2：

采购人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划条件 | 1 | 方案深化设计前 |  |
| 2 | 设计任务书 | 1 | 方案深化设计前 |  |
| 3 | 规划红线图 | 1 | 方案深化设计前 |  |
| 4 | 方案设计批复 | 1 | 初步设计前 |  |
| 5 | 初步设计批复 | 1 | 施工图设计前 |  |

（上表内容仅供参考，采购人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3 ：

设计团队向采购人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察成果及深化后方案设计文本 | 按采购人需要提供 | 收到中标通知书后 | 方案设计和扩初设计须由规划部门和发改委批复为依据 |
| 2 | 深化方案电子图（光盘） | 按采购人需要提供 | 同深化后方案设计 |  |
| 3 | 扩初设计文本 | 按采购人需要提供 | 设计方案许可后 |  |
| 4 | 概算文本（电子稿一份） | 按采购人需要提供 | 设计方案许可后 |  |
| 5 | 扩初设计电子文本(光盘) | 按采购人需要提供 | 扩初设计文本提交同时 |  |
| 6 | 设计方案 | 按采购人需要提供 | 扩初设计文本提交后 |  |
| 7 | 完整的施工图（电子稿二份）及SU模型（一份） | 按采购人需要提供 | 扩初会审后 |  |

特别约定：

1.在采购人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府部门批文等）能满足设计团队进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.图纸交付地点：设计团队工作地（或采购人指定地）。采购人要求设计人提供电子版设计文件时，设计团队有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

3.如采购人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计团队无偿按采购人的要求提供，采购人不另行支付设计人工本费。

4、因政策原因需提供其他图纸的，费用已包含在合同价中，采购人不另行支付。

附件4 ：

设计团队主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| ——— |  |  |  |  |

附件5：

设计进度表：对应投标文件

附件6：

勘察设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

勘察费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：       /

固定单价（  /  元/平方米或费率  %）

2.工程设计其他服务费用：       /

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：       /

4.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费  /  人次日，每人每次不超2天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（2）采用固定单价形式的设计费，实际设计费按初步设计批准（或通过审查的施工图设计）的建筑面积（或投资额）和本合同约定的单价（或费率）核定，多退少补。

（3）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由采购人另行支付。其中人工费支付标准为      /      。（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）

（4）其它：       /       。

三、勘察设计费明细计算表

（1）设计费为人民币：      万元（大写：     ），设计费中标浮动率为：        %，

（2）本合同勘察（勘查）费人民币：      万元（大写：     ）。勘察（勘查）费中标浮动率为：    %。

上述中标浮动率在合同实施期间不随国家政策调整或法规、标准或市场因素变化进行调整。

四、设计费支付方式

| 付费次序 | 设计费支付额度 | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- |
| 第1次 | 支付至概算批复后调整的设计费的 85% | 签订合同、施工图出图后一周内 |
| 第2次 | 余款 | 项目验收合格，并审计结束后一周内 |

五、勘察费支付进度详见下表：

| 付费次序 | 占总勘察费% | 付费额（万元） | 付费时间(由交付勘察成果文件所决定) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 支付至实际勘察费的85% |  | 签订合同、设计方案经文物部门同意后一周内 |
| 第2次付款 | 余款 |  | 施工图出图后一周内 |

附件7：

廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，                    的项目法人           (以下称甲方)与承包人       （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条  甲乙双方的权利和义务

- （一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

- （二）严格执行                         的合同文件，自觉按合同办事。

- （三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

- （四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

- （五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

- （六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

- （一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

- （二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

- （三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- （四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

- （五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

- （六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

- （一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

- （二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

- （三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

- （四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

- （五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条  双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。

第八条  本责任书甲、乙双方各执一份。

甲方单位：             （盖章）           乙方单位：          （盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

年    月    日                            年    月    日

- 第六章  投标文件格式

一、投标文件封面格式

报价文件/资格文件/商务技术文件

项目名称：

项目编号：

标项：

投标人名称：

投标人地址：

投标单位全称（盖章）

年  月  日

二、投标文件格式

格式一

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系  <投标人名称>  的法定代表人。为你单位组织的招标编号为      的         政府采购项目，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证复印件※）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签署日期：          年        月        日

说明：如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书。

格式二

法定代表人授权书

致：（采购人名称）

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加        （项目名称）            的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人全称（加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）

日          期：

附：

授权代表姓名：                   性别：         年龄：           。

部门：            职务：           联系电话：

（※此处请粘贴被授权人身份证复印件※）

说明：授权代表参加本招标项目投标的，须提供授权代表身份证正反面复印件及开标日当月近三个月任意一个月投标人为授权代表所缴纳的由社保部门出具的社保证明复印件。

格式三

投标声明书

致：（采购人名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我  （姓名）   系   （投标人名称 ）   的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式四

供应商资格声明函

致             （采购人）：

关于你贵司                项目（项目编号：            ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加响应，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规规定的其他条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本投标文件自投标截止日起90天内有效。

特此声明！

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式五

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （采购人名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 慈城古城文保单位及历史建筑修缮项目（三期）（勘察设计），属于 其他未列明行业 ；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、行业划分参照工信部联企业[2011]300号规定。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）

| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式六

残疾人福利性单位声明函（如为）

1.本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位_____（填写：为符合或者不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2.本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

投标人如为非残疾人福利性单位的，可不提供本声明函。

注：

1、如投标人为非残疾人福利性单位的可不提供本声明函。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

格式七

自评分表

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |
|  |  | 见（ ）页 |  |

根据评分标准逐条填写（除价格分外）。

格式八

投标人基本情况表

项目名称：             项目编号：

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职称 |  | 学 历 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式九

商务条款和技术条款响应（偏离）表

|  | 序号 | 招标文件第二章采购需求内容 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术条款 |  |  |  |  |

备注：由投标人根据第二章采购需求进行响应，若均满足招标需求，请填写“招标需求均无偏离”。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

格式十

拟派项目组人员配置表

项目名称：             项目编号：

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 性别 | 职称 | 专业 | 执业资格注册证书或职称证书 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

注：本表后附相关人员的执业资格注册证书或职称证书。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十一

项目业绩表

| 序号 | 服务名称 | 业主名称 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十二

投 标 函

致：（采购人名称）

根据贵方为                 项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：           ），签字代表           （全名）经正式授权并代表投标人           （投标人名称）提交招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止日起90天.

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____________________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：_____________

开户银行：______________________________   银行账号：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

格式十三

开标一览表

项目编号：                                                                单位：元

| 标项 | 项目名称 | 投标报价（小写） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |

注： 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其参加作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十四

分项报价表

项目编号：                  项目名称：

| 序号 | 分项内容 | 分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察费 |  |  |
| 2 | 设计费 |  |  |
| 合计报价：勘察费+设计费 |  |  |  |
| 报价说明: - 勘察费+设计费合计报价金额应和开标一览表中投标报价一致。 - 勘察费中标浮动率为：（勘察费分项报价/勘察费预算金额-1）*100% - 设计费中标浮动率为：（设计费分项报价/设计费预算金额-1）*100% |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十五

勘察设计费用清单

1. 费用清单说明

2. 费用清单表

单位：人民币元

| 序号 | 费用分项名称 |  | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勘察部分 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 设计部分 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |