公开招标采购文件

项目编号：科信建代字[2022]100106号

项目名称：宁波市2022年度河道水下地形监测项目

采 购 人：宁波市河道管理中心

代理机构：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

2022年4月

目 录

第一章 公开招标采购公告	1

第二章 招标需求	5

第三章 投标人须知	20

第四章 评标办法及评分标准	32

第五章 政府采购合同主要条款	36

第六章 投标文件格式	39

# 第一章 公开招标采购公告

项目概况 宁波市2022年度河道水下地形监测项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（http://www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2022年5月9日13:30（北京时间，下同）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：科信建代字[2022]100106号

项目名称：宁波市2022年度河道水下地形监测项目

预算金额（元）：3935090.00元

最高限价（元）：3935090.00元

采购需求：

标项一：

标项名称：宁波市2022年度河道水下地形监测项目

数量：1

预算金额（元）：3935090.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：水下地形测量、淤泥断面测量、堤防沉降观测、河道航空摄影、监测平台完善等，具体详见招标文件第二章招标需求。

备注：/

合同履行期限：标项 1，自合同签订之日起至履约完成本项目全部工作止。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一，本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年4月18日至2022年4月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）。

方式：本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年5月9日13:30（北京时间）

投标地点：（1）“电子加密投标文件”：https://www.zcygov.cn在线提交；（2）“电子备份投标文件”：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司（宁波市江南路598号九五国际A座2楼216）。

开标时间：2022年5月9日13:30（北京时间）

开标地点：政采云平台（http://www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、其他事项：

2.1本次政府采购活动有关信息在浙江政府采购网公布，视同送达所有潜在投标人。

2.2本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2.3标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计二周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

2.4投标文件制作：

2.4.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.4.2供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

2.4.3以U盘存储的数据电文形式的备份投标文件1份，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以用于异常情况处理。

2.4.4电子备份投标文件（不作强制要求，投标人自行决定是否提供）的递交：

2.4.4.1采用邮寄方式递交电子备份投标文件的，需按以下要求递交：供应商须在本项目开标时间前一日16:00前将电子备份投标文件邮寄至规定地点，由招标代理工作人员进行签收。各供应商自行考虑邮寄在途时间，邮寄过程中无论何种因素导致电子备份投标文件未按时递交的后果，均由供应商自行负责。电子备份投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。迟到的电子备份投标文件将被拒收。请各供应商确保密封包装在邮寄过程密封包装完好，并在邮寄包裹上注明项目名称，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及招标人概不负责。投标文件邮寄地址为：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934。

收件人：杜振华  联系方式：0574-89076310

2.4.4.2采用现场递交方式递交电子备份投标文件的，供应商人员须做好佩戴口罩、手套等防护措施，自觉接受体温检测、接受防疫询问，并如实告知相关情况，在投标文件递交工作完成后应立即离开，无故不得在现场逗留。投标人员还需配合做好疫情防控“五个一律”：一律全面消毒、一律体温检测、一律承诺登记、一律按序办事、一律服从管理。本项目开标及评审过程，所有工作人员及评审小组成员均全程佩戴口罩、一次性手套等防护工具，评标室内所有人员座位间距保持安全距离，评审过程开窗通风。疫情防控期间，请供应商遵守浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司各项防疫措施规定。本项目如有变更或补充，另行通知。

2.5采购项目需要落实的政府采购政策：1）本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）；2）扶持少数民族地区或不发达地区政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁波市河道管理中心

地址：宁波市鄞州区四明西路699号

传真：/

项目联系人（询问）：单海涛

项目联系方式（询问）：0574-87648904

质疑联系人：张老师

质疑联系方式：0574-87648963

2.采购代理机构信息

名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

地址：宁波市江南路598号九五国际A座9楼934

传真：/

项目联系人（询问）：杜振华、汪珍

项目联系方式（询问）：0574-89076310

质疑联系人：房科红

质疑联系方式：0574-89076310

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市财政局政府采购办公室

地址：宁波市海曙区中山西路19号

传真：/

联系人：徐老师

监督投诉电话：0574-89388441

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章 招标需求

前附表

| 序号 | 子项 | 招标需求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 采购标的需实现的功能或者目标 | 详见后款第二条。 |
|  | 为落实政府采购需满足的要求 | 详见后款第二条。 |
| 二 | 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准规范 | 详见后款第二条。 |
| 三 | 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求 | 详见后款第二条。 |
| 四 | 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点 | 详见后款第二条。 |
| 五 | 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 | 详见后款第二条。 |
| 六 | 采购标的的验收标准 | 按照招标文件和中标人提供的投标文件及中标人和采购人签订的政府采购合同为标准进行验收。 |
| 七 | 采购标的的其他技术、服务等要求 | 无。 |
| 八 | 核心产品 | 无。 |
| 九 | 现场踏勘 | 无。 |
| 十 | 样品要求 | 无。 |

一、商务要求表

| 项目 | 商务要求 |
| --- | --- |
| *服务期限 | 详见第一章《公开招标采购公告》。 |
| 服务地点/服务现场 | 采购人指定地点。 |
| *履约保证金 | 履约保证金金额：合同金额的2.5%。 履约保证金形式：银行汇票（电汇）、支票、银行保函、保险保单等采购人认可的非现金形式。 中标人应于合同签订后10日内将履约保证金交至采购人指定账户。合同履行期间，中标人不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于合同期满且项目缺陷责任期满后无息返还（中标人未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。 |
| 付款方式 | 1、合同签订后支付项目合同款的40%作为预付款； 2、合同履行完成后采购人向中标人支付至合同款的80%； 3、合同项目验收合格后采购人向中标人支付剩余价款。 （上述款项应在满足合同约定支付条件的，自收到中标人发票后7个工作日内支付。） |
| 其他要求 | 详见第五章政府采购合同主要条款。 |

- 详细采购需求

2.1 总体要求

为了全面掌握宁波市河道的淤积现状，研究科学治理规划，建立河道治理的长效机制，遵循以“长效观测、重点清淤、立足科研、建管并重”为原则，根据对现有监测体系的调查，结合近期的相关需求，确定2022年度河道监测的建设内容主要包括陆域地形测量、水下地形测量、淤泥断面测量、堤防高程观测、底泥检测、360度全景影像制作和河道监测管理系统完善等六个部分。

2.2 监测范围

河道监测项目涉及宁波大市区域107条河道，总长约1202 km。其中市级河道17条，长约517km；县级河道90条，长约685 km。范围如图2.1所示。

图2.1 河道监测范围示意图

2.3 作业依据

1)《水利水电工程测量规范》SL 197-2013；

2)《工程测量标准》GB 50026-2020；

3)《卫星定位城市测量技术标准》CJJ73-2019；

4)《国家基本比例尺地形图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》GB/T20257.1-2017；

5) 《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008；

6) 《无人机航摄系统技术要求》CH/Z 3002-2010；

7)《无人机航摄安全作业基本要求》CH/Z 3001-2010；

8)《计算机软件测试文件编制指南》GB/T9386-2008；

9)《软件工程术语》GB/T 11457-2006；

10)《计算机软件质量保证计划规范》GB/T 12504-1990；

11)《遥感影像平面图制作规范》GB 15968-2016；

12)《数字测绘产品质量要求》GB/T 17941-2008；

13)《地球空间数据交换格式》GB/T 17798－2016；

14)《信息数据分类与代码》GB/T 13923－1992；

15)《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修正）；

16)《宁波市河道管理条例》2019年。

2.4 产品主要指标和技术规格

2.4.1 平面及高程系统

平面坐标采用宁波市2000坐标系，中央子午线为121°30′；高程基准采用1985国家高程基准（二期）。

2.4.2 主要技术规格

1) 陆域地形测量比例尺为1:1000，等高距为1 m；

2) 水下地形测量比例尺为1:1000，等高距为1 m；

3) 淤泥断面测量比例尺为1:200。

2.5 技术方案

2.5.1 陆域地形测量

2.5.1.1 测量范围

陆域地形测量的范围是：河道两岸河坎线外10米地形测量，并对堤防形式进行甄别调查，河道总长约517 km。具体范围为：

市级河道测量名单

| 序号 | 河道名称 | 河道等级 | 流经区县 | 起点 | 止点 | 河道长度(km) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 慈江·沿山大河 | 市级 | 余姚市、江北区、镇海区 | 丈亭镇(丈亭三江口) | 澥浦镇(澥浦大闸) | 44.200 |  |
| 2 | 东江 | 市级 | 奉化区、鄞州区 | 尚田镇(在建葛岙水库大坝) | 江口街道(方桥三江口) | 29.517 |  |
| 3 | 鄞东南沿山干河 | 市级 | 鄞州区、东钱湖旅游度假区、国家高新区 | 横溪镇(横溪水库大坝) | 梅墟街道(界牌碶) | 28.660 |  |
| 4 | 小浃江 | 市级 | 鄞州区、北仑区 | 五乡镇(后塘河) | 戚家山街道(浃水大闸) | 23.540 | 包括闸外200m |
| 5 | 中塘河 | 市级 | 东钱湖旅游度假区、鄞州区 | 东钱湖镇(莫枝堰) | 白鹤街道(道士碶) | 9.640 |  |
| 6 | 后塘河 | 市级 | 鄞州区 | 五乡镇(小浃江) | 白鹤街道(前塘河四眼碶桥) | 13.700 |  |
| 7 | 鄞江 | 市级 | 海曙区 | 章水镇(皎口水库大坝) | 石碶街道(奉化江谢家谗) | 24.460 |  |
| 8 | 剡江 | 市级 | 奉化区、海曙区 | 溪口镇(亭下水库大坝) | 江口街道(方桥三江口) | 31.780 |  |
| 9 | 县江 | 市级 | 奉化区 | 尚田镇(横山水库大坝) | 江口街道(陡门闸) | 26.547 | 包括闸外240m |
| 10 | 四塘·三塘横江 | 市级 | 余姚市、慈溪市 | 黄家埠镇(四塘与七塘交汇处) | 龙山镇(镇龙浦) | 67.330 |  |
| 11 | 七塘·八塘横江 | 市级 | 余姚市、慈溪市、杭州湾新区 | 黄家埠镇(浦前闸) | 观海卫镇(郑家浦) | 61.866 |  |
| 12 | 白溪 | 市级 | 宁海县 | 岔路镇(白溪水库大坝) | 越溪乡(越溪大桥) | 43.289 |  |
| 13 | 余姚江 | 市级 | 余姚市 | 兰江街道(上虞、余姚交界处) | 蜀山大闸 | 25.250 |  |
| 14 | 前塘河 | 市级 | 鄞州区 | 云龙镇（沿山干河） | 白鹤街道（大石碶） | 13.15 |  |
| 15 | 西塘河 | 市级 | 海曙区 | 高桥镇（湖泊河） | 西门街道（保丰碶） | 13.10 |  |
| 16 | 南塘河 | 市级 | 海曙区 | 鄞江镇（洪水湾） | 段塘街道（澄浪堰） | 25.57 |  |
| 17 | 甬新河 | 市级 | 奉化区、鄞州区、国家高新区 | 西坞街道（高楼张堰） | 梅墟街道（甬新闸） | 35.90 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 517 |  |

2.5.1.2 测量要求

陆域地形测量精度为1:1000。要求按间距约250m布设图根控制点，共需布设约4128点。

本次所有市级河道均对河道两侧河坎线外10米陆域地形进行测量，测量范围内需均匀布设图根控制点。地形测量的同时对堤防形式进行甄别调查。

陆域地形可利用宁波市自然资源和规划局申请成果并进行修测，与水下地形成果进行套合。

2.5.1.3 资料整理及成果要求

陆域地形测量成果主要包括但不限于以下内容：

1) 技术报告：包括实施情况、技术方法、质量控制等；

2) 地形图：包括1:1000陆域地形图，等高距为1 m；

3) 堤防形式甄别调查成果图。

以上测量成果可导入河道监测管理系统。

2.5.2 水下地形测量

2.5.2.1 测量范围

水下地形测量的范围是：河道河坎线以内的水下地形测量，河道总长约821 km，其中市级河道长约136 km，县级河道长约685 km。具体范围为：

市级河道测量名单

| 序号 | 河道名称 | 河道等级 | 流经区县 | 起点 | 止点 | 河道长度(km) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前塘河 | 市级 | 鄞州区 | 云龙镇（沿山干河） | 白鹤街道（大石碶） | 13.15 |  |
| 2 | 中塘河 | 市级 | 东钱湖旅游度假区、鄞州区 | 东钱湖镇（莫枝堰） | 白鹤街道（道士碶） | 9.64 |  |
| 3 | 后塘河 | 市级 | 鄞州区 | 五乡镇（小浃江） | 白鹤街道（前塘河四眼碶桥） | 13.70 |  |
| 4 | 西塘河 | 市级 | 海曙区 | 高桥镇（湖泊河） | 西门街道（保丰碶） | 13.10 |  |
| 5 | 南塘河 | 市级 | 海曙区 | 鄞江镇（洪水湾） | 段塘街道（澄浪堰） | 25.57 |  |
| 6 | 剡江 | 市级 | 奉化区、海曙区 | 溪口镇（亭下水库大坝） | 江口街道（方桥三江口） | 31.78 |  |
| 7 | 鄞东南沿山干河 | 市级 | 鄞州区、东钱湖旅游度假区、国家高新区 | 横溪镇（横溪水库大坝） | 梅墟街道（界牌碶） | 28.66 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 136 |  |

县级河道测量名单

| 序号 | 所在区域 | 工程类别 | 枢纽工程 | 河道名称 | 长度(km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄞东南 | “六纵”排水系统 | 新（老）杨木碶排水系统 | 杨木碶河 | 5.2 |
| 2 |  |  |  | 新杨木碶河 | 8.9 |
| 3 |  |  | 大东江~陈郎桥江排水系统 | 大东江 | 9.3 |
| 4 |  |  |  | 陈郎桥江 | 2.3 |
| 5 |  | “四横”排水系统 | 后塘河~小塘河~大涵山港 | 大涵山港 | 5 |
| 6 | 鄞西平原 | 五纵工程 | 沿山导流河排水系统 | 湖泊河 | 10 |
| 7 |  |  | 护城河~北斗河排水系统 | 护城河 | 2.9 |
| 8 | 鄞西平原 | 五横工程 | 横街镇~屠家堰排水系统 | 前塘河 | 11 |
| 9 |  |  |  | 南新塘河 | 8.2 |
| 10 |  |  | 中塘河 | 中塘河 | 10 |
| 11 | 江口平原 | 两纵工程 | 大蒲湾河~鱼山河排水系统 | 外婆溪 | 9.1 |
| 12 |  |  |  | 大蒲湾河 | 4 |
| 13 |  |  |  | 鱼山河 | 6.4 |
| 14 |  |  | 中横河~前依河~后张河排水系统 | 前依河 | 5.7 |
| 15 | 江北镇海平原 | 三横 | 镇海东排南线工程排水系统 | 箭港 | 3.95 |
| 16 |  |  |  | 甸张港 | 2.4 |
| 17 |  |  |  | 新泓口河 | 3.7 |
| 18 |  |  |  | 郭家港 | 3.7 |
| 19 |  |  | 江北大河排水系统 | 江北大河 | 12.6 |
| 20 |  |  | 后大河~浜子港 | 后大河 | 4.4 |
| 21 |  | 六纵 | 慈江北片排水系统 | 郭塘河 | 6.98 |
| 22 |  |  |  | 东大河 | 5.6 |
| 23 |  |  |  | 东城河 | 3.3 |
| 24 |  |  |  | 西城河 | 2.44 |
| 25 |  |  | 中横河~安仁河排水系统 | 中横河 | 4.34 |
| 26 |  |  |  |  | 3.1 |
| 27 |  |  |  | 安仁河 | 3.5 |
| 28 |  |  |  |  | 1.68 |
| 29 | 慈溪平原 | 五横工程 | 东横河 | 东横河 | 22 |
| 30 |  |  | 三塘横江 | 东河区段 | 24 |
| 31 |  |  |  | 中河区段 | 15 |
| 32 |  |  |  | 西河区段 | 12 |
| 33 |  |  | 八塘横江 | 东河区段 | 11 |
| 34 |  |  |  | 中河区段 | 9.8 |
| 35 |  |  |  | 西北河区段 | 23 |
| 36 |  |  | 十塘横江 | 东河区段 | 19 |
| 37 |  |  |  | 中河区段 | 9.9 |
| 38 |  |  |  | 西及西北河区段 | 18 |
| 39 |  |  | 十一塘横江 | 西北河区段 | 14 |
| 40 |  |  |  | 西河区段 | 18 |
| 41 |  | 十一纵工程 | 镇龙浦排水系统 | 镇龙浦 | 4.7 |
| 42 |  |  | 淡水泓排水系统 | 淡水泓 | 6.1 |
| 43 |  |  | 淞浦排水系统 | 淞浦 | 13 |
| 44 |  |  | 高背浦排水系统 | 高背浦 | 13 |
| 45 |  |  | 半掘浦排水系统 | 半掘浦 | 4 |
| 46 |  |  |  |  | 2.8 |
| 47 |  |  |  |  | 8.1 |
| 48 |  |  |  |  | 1.8 |
| 49 |  |  | 四灶浦排水系统 | 新城河 | 6 |
| 50 |  |  | 陆中湾排水系统 | 洋山路江 | 6.3 |
| 51 |  |  | 三八江排水系统 | 三八江 | 9.5 |
| 52 |  |  |  |  | 6 |
| 53 |  |  |  | 垫桥路江 | 6.5 |
| 54 |  |  | 建塘江排水系统 | 建塘江 | 5 |
| 55 |  |  |  |  | 6 |
| 56 |  |  |  | 周家路江 | 6.5 |
| 57 | 余姚平原 |  |  | 候青江 | 4.6 |
| 58 |  |  |  | 马渚中河 | 6.3 |
| 59 |  |  |  | 湖塘江 | 7.9 |
| 60 |  |  |  | 临海大浦江 | 9.6 |
| 61 |  |  |  | 青山港 | 8.3 |
| 62 |  |  |  | 长泠江 | 12.8 |
| 63 |  |  |  | 隐溪河 | 5.7 |
| 64 |  |  |  | 洋溪河 | 9.9 |
| 65 | 北仑岩泰芦江平原 |  |  | 沙湾河 | 5.1 |
| 66 |  |  |  | 富春江河 | 7.7 |
| 67 |  |  |  | 通途路南河 | 3.8 |
| 68 |  |  |  | 毛礁河 | 2.9 |
| 69 |  |  |  | 沿山大河 | 13.2 |
| 70 |  |  |  | 柴桥河 | 2.3 |
| 71 |  |  |  | 庙河江芦江连接河 | 1.5 |
| 72 |  |  |  | 洪溪河 | 1.8 |
| 73 |  |  |  | 柴桥街河 | 0.9 |
| 74 |  |  |  | 清水河 | 3.3 |
| 75 |  |  |  | 东直河(柴桥) | 1.9 |
| 76 |  |  |  | 宝新钢厂河 | 3.2 |
| 77 |  |  |  | 凤洋河 | 5.2 |
| 78 |  |  |  | 东沙连河 | 1.7 |
| 79 |  |  |  | 定向河 | 3.6 |
| 80 |  |  |  | 华山路河 | 0.8 |
| 81 | 宁海 |  |  | 大溪 | 12.4 |
| 82 |  |  |  | 清溪 | 12.5 |
| 83 |  |  |  | 凫溪 | 22.7 |
| 84 |  |  |  | 茶院溪 | 17.9 |
| 85 |  |  |  | 力洋溪 | 5.6 |
| 86 |  |  |  | 车岙港 | 10.1 |
| 87 | 象山 |  |  | 横大河 | 2.8 |
| 88 |  |  |  | 亭溪 | 3.9 |
| 89 |  |  |  | 下沈港 | 8.2 |
| 90 |  |  |  | 管溪 | 4.6 |
| 合计 |  |  | 685 |

2.5.2.2 测量要求

水下地形测量精度为1:1000。

本次所有县级河道均采用单波束对河道水下地形进行测量，在桥梁等水工建筑物附近适当加密测量，暂定桥梁上下游20米，间隔5米进行测量。

本次7条市级河道均采用多波束测深系统对河道水下地形进行全覆盖扫测。

测线布置：单波束按垂直河道进行测线布设，测线间距为图上3cm，河道宽度小于20米时进行适当加密；多波束按规范要求平行河道方向布设测深线。

将沿岸陆域地形与水下地形成果进行套合。

2.5.2.3 资料整理及成果要求

水下地形测量成果主要包括但不限于以下内容：

1) 技术报告：包括实施情况、技术方法、质量控制等；

2) 地形图：包括1:1000水下地形图，等高距为1 m；

3) 多波束测量河道需提交水下地形三维渲染图；

以上水下地形测量成果可导入河道监测管理系统。

2.5.3　淤泥断面测量

根据要求对河道进行河床淤泥断面测量，施测断面总长约40.0 km。

2.5.3.1 测量范围

1) 2022年度685公里县级河道淤积断面测量；

2)核心区河道淤积点监测（150条断面）。

2.5.3.2 测量要求

淤泥断面测量比例尺1:200，测点间距按实地4m控制，岸线两侧适当加密，本次淤泥断面测量断面间距为2.0 km，各河道均匀布设。“甬有碧水”及核心区河淤积断面按原断面线进行测量。

2.5.3.3 资料整编及成果要求

淤泥断面测量资料整编包括：1:200淤泥断面图和断面数据。淤泥断面成果可导入河道监测管理系统。

2.5.4 堤防高程观测

根据要求对7条市级河道堤防高程进行观测，河道总长约162 km。

2.5.4.1 测量范围

对上姚江（永思桥-蜀山大闸），东江为东江大闸-方桥三江口，剡江为萧镇-方桥三江口，县江为广平堰到陡门闸段，宁海白溪、杨溪（城防段），慈江•沿山大河（丈亭镇(丈亭三江口)-澥浦镇（澥浦大闸）），小浃江（五乡镇（后塘河）-戚家山街道（浃水大闸））等7条市级河道堤防（可以测量段）均进行测量，测量区域具体如下：

图2.2 堤防高程观测范围图

2.5.4.2 测量要求

堤防高程测量测点间距为50米，高程变化区域适当加密。共需布设约3232点。测量精度按《卫星定位城市测量技术标准》城市GNSS高程图根精度。

2.5.4.3 资料整编及成果要求

堤防高程测量资料整编包括：堤防高程成果表及成果图，成果可导入河道监测管理系统。

2.5.5 360度全景影像制作

根据要求对河道进行360度全景影像制作。

2.5.5.1 航飞范围

对约100km河道进行360度全景影像制作，具体范围由采购人根据需求提供。

2.5.5.2 航飞要求

本次360度全景影像航飞间距为2.0 km。

2.5.5.3 资料整编及成果要求

360度全景影像成果资料整编包括：360度全景影像制作。成果可导入河道监测管理系统。

2.5.6 底泥检测

根据要求对所有河道进行底泥检测，底泥检测指标包括：重金属铜、铅、锌、镉、铬、镍、砷、汞，总氮、总磷、PH、有机碳、六六六、滴滴涕。

2.5.6.1 检测范围

对市级河道鄞东南沿山干河、前塘河、西塘河、南塘河进行底泥检测。

2.5.6.2 检测要求

要求市级河道每3公里布设一个采样点、县级河道每4公里布设一个采样点，鄞东南沿山干河共布设10个采样点，泥样运输和实验室管理过程中应保证其性质稳定、完整、不受沾污、损坏和丢失。实验室应满足检测指标：重金属铜、铅、锌、镉、铬、镍、砷、汞，总氮、总磷、PH、有机碳、六六六、滴滴涕的测试需要。

2.5.6.3 资料整编及成果要求

底泥检测成果主要包括但不限于以下内容：

1) 检测报告：包括实施情况、技术方法、质量控制等；

2) 底泥检测分布图。

以上检测成果可导入河道监测管理平台中。

2.5.7 河道监测管理系统完善

基于河道管理的实际需求，系统在场景数据可视化的基础上建设基础浏览、空间查询，数据分析与统计、场景三维仿真以及数据聚合展示等功能模块，各个模块基于凭条的统一数据处理机制下运行，并最终呈现到显示终端，为河道管理者在管理决策中提供真实直观有用的数据支持。本次对已有系统进行淤积超过40公分在系统中显示、清淤量计算等功能的完善及约300km第三方数据处理及导入，最终需完善内容由采购人根据实际需求确定。

2.5.7.1 系统简介

宁波市河道水下地形监测管理系统基于 HTML5 和 WebGL 技术，支持三维地球（3D）、二维地图（2D）以及2.5维哥伦布视图（2.5D）形式的地图展示，可以自行绘制图形，高亮区域，并提供良好的触摸支持，且支持绝大多数的浏览器，支持 PC 和移动设备。提供了场景加载、分层级浏览，对象访问、搜索以及对象的多种控制方式和丰富的效果展示，可以通过绑定事件进行各种交互操作，还提供了摄像机视角控制、点线面效果、界面数据展示等各种可视化功能。

基于河道管理的实际需求，系统在场景数据可视化的基础上建设基础浏览、空间查询，数据分析与统计、场景三维仿真以及数据聚合展示等功能模块，各个模块基于凭条的统一数据处理机制下运行，并最终呈现到显示终端，为河道管理者在管理决策中提供真实直观有用的数据支持。主要功能如下：河道数量及长度统计、河道淤泥厚度统计、河道污染物分布、河道水下地形渲染、河道360度全景影像、水下地形及积淤分析、河道剖面分析、清淤量计算及各种查询功能。

图2.3  系统主界面

2.5.7.2 系统完善设计原则

系统完善坚持实用性、可靠性、先进性、安全性、可扩充性的基本原则，始终坚持技术先进、性能可靠、功能完善，节省投资的原则。

1) 开放性和标准化：采用大型通用的数据库管理系统，标准的空间数据模型，能提供良好的数据交换能力，以利于数据共享和系统集成。

2) 先进性原则：尽可能采用先进的技术、方法、软件，确保系统的先进性。以应用为驱动，以满足系统对数据库、河道监测信息化管理等方面的需求。

3) 实用性原则：系统建设从实际出发，尽量采用成熟的先进技术。系统结构、应用功能的设计和开发方面既要符合项目框架要求，又要考虑信息收集、处理、查询过程中操作人员的实际情况，确保系统界面友好，操作方便、灵活等问题。

4) 可扩展性：在系统建设过程中应充分考虑其可扩展性，为数据库的内容扩充、数据增长、数据更新和功能增强预留足够的发展空间。

5) 可靠性与安全性原则。系统应具有良好的安全机制，保障数据安全。系统采用信息搜集的一致性处理、信息使用的权限管理、严格的管理制度、严密的系统操作规程等手段，使系统设计及建设根据要求达到相应安全级别，确保系统长期可靠的运行。

2.5.7.3 系统完善目标

宁波市河道监测信息化管理系统，以宁波市河道空间数据为基础，按照三维仿真处理中间件设计思路，建立集三维可视化、信息查询、模拟仿真、情景分析为目标的三维仿真系统。仿真系统根据各种数字化地形地物信息以及实景三维模型，在计算机上渲染出逼真的虚拟三维环境，可以从不同的视点和视角进行随意漫游；通过与成果数据库、数字高程模型、数字线画图等信息相连接，实现河道各项信息的查询、统计、分析等功能；实现三维场景下规划布局、河道淤泥变化状态和清淤量计算的动态显示与查询功能，使河道水利工程规划成果能够通过直观快捷的方式表达，从而辅助规划设计和决策。

2.6 成果提交

应提交的成果资料包括：

1）施测计划（3份）；

2）技术报告书等（3份）；

3）地形测量成果，平面河道地形提供包含地形数据的CAD图文件（2份）；

4）所有由计算机处理的成果，均需提供2份光盘；

5）所有计算书必须说明：计算的目的、输入数据（包括单位）、所用的分析计算方法和程序、相对于该方法和程序的具体参考资料等；

6）计算书必须采用国家法定计量单位；

7）所有报告均采用中文“Word2010”编辑；图件采用“.jpg”或 “.dwg”格式；

8）河道监测管理系统部署。

2.7 成果版权及使用

本次监测成果所有权和使用权均属采购人所有。未经允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的成果，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。合同另有约定的，从其约定。

2.8 成果交付时间

中标供应商应在合同签订之日起根据本项目招标文件中相关时间要求安排工作，正式成果资料（按专家评审意见修改后）在专家评审会后一个月内提供。

2.9 成果验收

在提供初步成果报告后，由采购人组织有关专家对成果进行评审并验收。

2.10 质量保证

1）中标供应商应在项目实施前制定具体实施计划，经采购人批准后方可实施；

2）中标供应商应成立质量管理组织，提供合格的项目负责人和工作人员的资质材料，并接受采购人、技术管理方全过程质量检查（包括实施计划的审查和成果验收）；

3）中标供应商在项目实施过程中每月应向采购人提交工作月报，报告工作进展情况。若发现重大问题应及时通报采购人；

4）应接受采购人、技术管理方不定期的中间检查或质保检查。

# 第三章 投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：宁波市2022年度河道水下地形监测项目 |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《招标需求》。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标报价应以人民币报价。本项目全部完成价格（包含本项目可能发生的所有满足第二章“招标需求”的所有费用和供应商应承担的一切税费和拟获得的利润，包括但不仅限于办公、人员、差旅、文件、机械及设备使用费、检测产生的费用、出具各类成果的费用、机械使用费、工器具费用、各类材料消耗费、研究调研费、资料文献收集费、测绘设备费、交通费、船舶租赁使用费、企业管理费用、利润及税金、其他与本项目相关的各项费用、采购服务费等其他所有费用。供应商在报价时应考虑到所有报价项目，如果有遗漏，自行承担风险，采购人不再支付其它费用。 *2、本项目最高限价详见第一章《公开招标采购公告》。投标总价超过最高限价均作无效标处理。 3、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 4、中标服务费：招标代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件、国家发改委发改办价格[2003]857号文件和发改价格[2011]534号文件规定的收费标准，按照中标金额为计费基数向中标人收取，该代理费须由中标人在领取中标通知书前一次性付清。 5、中标人在本项目结果公示期满后5个工作日内主动联系代理机构领取中标通知书。 6、有关本项目的中标服务费汇入以下账户 开户名称：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 开户银行：中信银行宁波高新区支行 帐号：7550110195700003212 |
| 4 | 现场踏勘（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 5 | 演示时间及地点（如有）：详见第二章《招标需求》。 |
| 6 | 投标文件组成：本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： （1）供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 （2）以U盘形式提供的备份电子投标文件数量1份 。 （3）中标供应商在中标公示结束后再递交与电子加密投标文件内容一致的书面投标文件（正本一份，副本二份）。 |
| 7 | 投标截止时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 8 | 开标时间及地点：详见招标文件第一章《公开招标采购公告》。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：详见第四章《评标办法及评分标准》。 |
| 10 | 中标结果公示：评标结束后，评标结果公示于浙江政府采购网、宁波政府采购网和浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司网站。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | 采购资金来源：财政资金。 |
| *13 | 投标文件有效期：自投标截止之日起90天。 |
| *14 | 中标人如不遵守招标文件或投标文件各项条款的邀约与要约，或在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同的，采购人将按《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定上报诚信状况。给采购人造成的损失的还应当予以赔偿。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于代理机构。 |

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指宁波市河道管理中心。

2.“投标人”系指向采购人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、配合验收以及其他类似的服务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款，任何负偏离和未作实质性响应都将直接导致无效标。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是该单位法定代表人，须有该单位的法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本可用复印件）并在投标文件中提供投标人代表的社保部门出具的距离开标日近三个月任意一个月的社保证明，未按上述要求提供社保证明的作无效标处理。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本项目不允许转包、分包。

（八）特别说明：

1、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

若采用综合评分法进行评审的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评审小组按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人的推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，投标人使用相同制造产品（相同制造产品是指采购文件中指定的“核心产品”）作为其项目的一部分，按一家投标人认定。

（九）关于分公司投标

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业外，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（十）关于知识产权

1、投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2、投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3、系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当面以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

4、接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。采购人和采购代理机构接收质疑函的联系方式：见本采购文件第一章有关联系方式。

5、供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准

5.政府采购合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

1、投标人应详细阅读采购文件中的全部内容和要求，按照采购文件的要求提交投标文件，没有按照采购文件要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、无论因何种原因导致本次采购活动终止致投标人损失的，相关责任人均不承担任何责任。

（三）招标文件的澄清与修改

1、采购人对采购文件进行必要的澄清或者修改的，在发布招标公告的网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，顺延提交投标文件截止时间。

2、更正公告为采购文件的组成部分，一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3、如更正公告有重新发布电子采购文件的，投标人应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件的编制

（一）投标文件由报价文件、资格证明文件、技术商务文件组成

1.报价文件包括以下内容：

（1）投标声明书（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式见附件）；

（4）政府采购统计基础信息表（格式见附件）；

（5）中标服务费支付承诺函（格式见附件）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

2.资格证明文件包括以下内容：

（1）资格条件自查表（格式见附件）；

（2）有效的营业执照复印件（加盖公章）；

（3）书面声明（格式见附件）；

（4）中小企业声明函（格式见附件）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有，填写要求详见后款九、特别说明，请对照相关政策要求如实填写，填写格式见附件）。

3.技术商务文件包括以下内容：

（1）符合性自查表（格式见附件）；

（2）法定代表人资格证明（格式见附件）；

（3）法定代表人授权委托书（投标人的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权委托书原件，另请提供投标人代表的社保部门出具的开标前近三个月任意一个月的社保证明，格式见附件）；

（4）商务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作）；

（5）服务条款响应（偏离）表（格式见附件，根据第二章《招标需求》二、详细采购需求的要求制作）；

（6）评分标准或招标文件需要提供的其他技术商务材料：

6.1投标人响应表（格式见附件）；

6.2其他（格式自拟）。

（7）评分标准要求提供的其他技术资料及说明。

（二）投标文件的语言及计量

*1投标文件以及投标方与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

*2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

*2.报价要求：详见第三章《投标人须知》前附表第3条。

*3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4.投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

（四）投标文件的有效期

*1.自投标截止之日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.以U盘形式提供的备份电子投标文件1份。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4.电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件，以U盘形式存储，并单独密封递交。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.电子投标文件的备份文件单独包封，外包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子投标文件的备份文件）、投标项目名称、项目编号、标项号及“开标之前不得启封”字样，并加盖供应商公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件，采购人有权拒绝接受其投标。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1.在资格审查时，不具备招标文件中规定的资格要求的，或者资格证明文件不全的，投标文件将被视为无效。

2.在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、签章的；

（2）投标有效期不满足招标文件要求的；

（3）明显不符合招标文件要求的，或者与招标文件中标注“*”的条款发生负偏离的；

（4）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评审小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者投标文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签署、盖章的；

（7）不同投标人的投标文件出自同一终端设备或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）网上报名投标；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的。

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“*”的条款发生实质性偏离的；或者与第二章采购需求二、详细采购需求中的服务条款发生负偏离条数超过15条（含）的。

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

（4）技术商务文件出现投标总价的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）未采用投标文件要求的报价形式报价的；

（3）投标报价具有选择性的；

（4）评委会一致认为报价明显不合理的；

（5）投标报价中出现重大缺项、漏项或被评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且投标人不能证明其报价合理性的；

（6）招标文件规定的其他无效情形。

5.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点，在完成投标文件和人员信息登记后立即离开，采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标。采购代理机构收到投标文件后，应当记载投标文件送达时间和密封情况，签收保存并向投标人出具签收回执。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到登记的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.采购人或代理机构对投标人的资格进行审查；

3.评标委员会对商务技术响应文件进行评审；

4.在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5.在系统上公开报价开标情况；

6.评标委员会对报价情况进行评审；

7.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

五、评标

（一）组建评审小组

本项目评审小组依法组建。

（二）评标原则

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.资格审查

采购人代表或代理机构工作人员对投标人的资格进行审查。

2.符合性检查

评审小组对通过资格审查的投标人的投标文件的完整性、合法性进行符合性检查。

3.实质审查与比较

（1）评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评审小组将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评审小组根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评审小组完成评标后,评委或代理机构对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评审小组按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）投标文件错误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5、投标人在政采云系统中就本项目填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章《评标办法及评分标准》。

六、定标

1.确定中标人。本项目由评审小组推荐中标候选人，采购人不得在评审小组推荐的中标候选人以外确定中标候选人。

2.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人中按顺序确定中标人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人排序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的第一中标候选人为中标人。

3.代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布招标公告的网站上对中标结果进行公示，中标结果公告期限为1个工作日。

4.凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

- 向采购人或采购代理机构人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、评标过程的监控与保密

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.开标后到中标通知书发出之前，所有涉及评审小组名单以及对投标文件的澄清、评价、比较等情况，评审小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向投标人或其他无关人员透露。

八、合同授予

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

九、特别说明

1、本项目 是 专门面向中小企业采购，专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2、本项目对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

3、中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业【2011】300号。

4、企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

5、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

7、投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 第四章 评标办法及评分标准

一、总则

招标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，招标活动及当事人接受依法实施的监督。本次招标采用综合评分法。

二、评标组织

评审小组依法组建。

三、评标程序

1.采购代理机构按《招标文件》规定的时间、地点组织进行开标。开标会议由采购代理机构组织，按《招标文件》的规定对投标人的基本情况进行审核。

2.采购机构首先开启各投标人的技术商务文件和资格证明文件，技术商务文件和资格证明文件开标结束后，采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查，评审小组根据《招标文件》规定对投标人的技术商务文件进行符合商务性审查和详细评审。对投标人表述不清的内容，评审小组将向投标人进行询标，请其澄清其技术商务内容，评标委员再根据各投标人的技术商务文件进行综合评分，并进行技术分的汇总（技术商务部分得分保留小数点后二位）。

3.技术商务文件评审结束后，采购代理机构宣布无效投标人名称及原因（如有）、各有效投标人的技术商务得分；再由采购代理机构开启报价文件，公布投标人名称、投标内容、投标价格等以及代理机构认为合适的其他内容，并做开标记录。评审小组对报价文件进行评审，计算价格分得分（报价文件得分保留小数点后二位）。

4.按照投标人的综合得分排名，评审小组推荐中标候选人，并由采购代理机构宣布中标候选人推荐情况。

四、评标过程

1.资格审查

采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3.澄清问题

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.详细评审

评审小组对初步评审合格的投标文件，依照本办法对投标文件作进一步评审、比较。评审小组成员经过阅标、审标和询标，对各投标人进行打分。

评委打分参照本部分五、评分标准。技术商务得分由各评审小组成员打分，根据投标人的投标文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评审小组统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留二位小数）。

注：1）评审小组对拟认定为投标文件无效的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；

2）代理机构可协助评审小组组长评委对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评审小组组长评委应提醒相关评审小组成员进行复核或书面说明理由，评审小组成员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审小组成员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档；

3）评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

5.中标原则

评审小组根据投标人的综合得分由高到低排定顺序，推荐综合得分排名第一的投标人为本项目的第一中标候选人。如投标人综合得分相同的则价格低者优先中标；若技术商务标得分也相同，则由投标人抽签决定。如评标过程中出现本招标文件未尽事宜，则由评审小组讨论决定。

6.中标结果

代理机构将中标结果在政府采购指定媒体上公示，并向中标人发出中标通知书。

五、评分标准

第一阶段：技术商务部分评审

| 技术 商务 得分 80分 | 1、企业相关业绩（2分） 供应商提供自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类型水下地形监测含管理平台开发项目业绩的得2分，本项满分2分，其他不得分。 （投标文件中提供合同复印件和中标通知书并加盖供应商公章，未提供不得分。） |
| --- | --- |
|  | 企业资质（1分） 供应商具有有效的测绘地理信息行政主管部门颁发的工程测量甲级资质得1分，其他不得分。（投标文件中提供资质证书复印件并加盖供应商公章，未提供不得分。） |
|  | 3、认证证书及检测能力（3分） 供应商须同时具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的的得1分；供应商具有有效的第三方计量认证证书的得1分；供应商具有检测实验室服务机构并提供自主产权证明复印件且实验室地址必须与计量认证证书上的地址一致的得1分。本项满分3分，未提供不得分。 （投标文件中须提供上述证明材料复印件并加盖供应商公章。） |
|  | 4、项目负责人能力（2分） 拟担任本项目的项目负责人具有测绘类专业的高级工程师及以上职称得1分，并同时具有注册测绘师资格证书得1分，其余不得分。 （投标文件中须提供上述证书及项目负责人开标前近三个月任意一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖供应商公章。） |
|  | 5、项目组成员（除项目负责人）能力（4分） 拟投入本项目的人员（不含项目负责人）中含有注册测绘师且工程测量高工及以上职称、水利工程专业教授级高工、注册安全工程师、测试高工及以上职称等技术人员，每提供1个专业得1分，最高得4分（一人只计算一类专业，不得重复计算。） （投标文件中须提供上述人员相关证明材料及上述人员开标前近三个月任意一个月投标人为其缴纳的社保证明复印件并加盖供应商公章。） |
|  | 6、设备投入情况（3分） 供应商拟投入的仪器设备充分、合理，供应商自有仪器设备：单波束测深仪、多波速测深系统、无人船测深系统、机载激光雷达系统、气相色谱-质谱联用仪、X射线荧光光谱仪，每有一类得0.5分，满分3分。（投标文件中提供仪器设备的发票或检定或校准证书复印件加盖公章。） |
|  | 7、技术人员配备（5分）： 根据供应商针对本项目投入的在职技术人员专业、职称情况进行综合打分,0-5分。 |
|  | 8、项目现状和需求的整体理解（15分） 对本项目监测范围了解程度等内容进行综合打分，0-5分； 对本项目监测方法及流程等内容进行综合打分，0-5分； 对本项目的人员职责等分工内容进行综合打分，0-5分。 未提供不得分。 |
|  | 9、项目实施方案（12分） 对本项目的采样时间的安排方案综合打分，0-4分； 对本项目的路线及监测频率的安排方案进行综合打分，0-4分； 对本项目的水下地形成果衔接方案进行综合打分，0-4分。 未提供不得分。 |
|  | 10、项目重点、难点分析及相应解决措施（10分） 对本项目的项目重点、难点分析内容综合打分，0-5分； 对本项目的项目重点、难点相应解决措施进行综合打分，0-5分。 未提供不得分。 |
|  | 11、对已有管理系统功能的掌握及需完善内容的了解（10分） 对本项目的已有管理系统功能的掌握内容进行综合打分，0-5分； 对本项目的已有管理系统功能需完善内容进行综合打分，0-5分。 未提供不得分。 |
|  | 12、项目质量控制、进度控制（10分） 对本项目的质量控制内容进行综合打分，0-5分； 对本项目的进度控制内容进行综合打分，0-5分。 未提供不得分。 |
|  | 13、服务便捷性（2分） 评委根据供应商服务的便捷性（服务场所的距离、响应时间、到达时间、问题解决时间承诺等）进行综合评议。本项满分2分。（投标文件中须提供相关证明材料） |
|  | 14、政策性评分（1分） 投标人是国家认定的不发达地区或少数民族地区企业的得1分，提供证明文件复印件并加盖供应商公章。 |

第二阶段：报价文件评审

| 分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 得分 20分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分20分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×20％×100。 注：1、投标报价超过对应最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 |

# 第五章 政府采购合同主要条款

项目名称：宁波市2022年度河道水下地形监测项目

项目编号：科信建代字[2022]100106号

甲方：宁波市河道管理中心

乙方：

甲、乙双方根据项目的招标结果，签署本合同。

一、服务内容

1.1项目名称：宁波市2022年度河道水下地形监测项目

1.2服务期限：自合同签订之日起至履约完成本项目全部工作止。

1.3服务内容：

二、合同金额

2.1服务合同金额为（大写）：人民币       元（￥       元）；

2.2本项目河道监测管理系统完善部分采用总价合同，一次性包干。

本项目除河道监测管理系统完善部分外其余内容均采用单价合同，最终结算价按甲方签证的工程量×中标单价，最终结算价不得超过合同金额，超出部分甲方不予支付。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。

履约保证金形式：

银行汇票（电汇）、支票、银行保函、保险保单等甲方认可的非现金形式。

六.转包或分包

6.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。甲方有绝对权力阻止分包。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

7.1 履行时间：自合同签订之日起至履约完成本项目全部工作止。

7.2 履行方式：提供服务。

7.3 履行地点：甲方指定地点。

八、款项支付

8.1、合同签订后支付项目合同款的40%作为预付款；

8.2、合同履行完成后甲方向乙方支付至合同款的80%；

8.3、合同项目验收合格后甲方向乙方支付剩余价款。

（上述款项应在满足合同约定支付条件的，自收到乙方发票后7个工作日内支付。）

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及后续服务

10.1乙方应按采购文件规定向甲方提供服务。

10.2乙方提供的服务成果发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）解除合同。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，每日向甲方支付千分之六违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能提交成果的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提交成果或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方未按本项目履行职责造成安全事故，给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任，与甲方无涉。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为宁波市。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

14.2一年合同期满但甲方未获得预算批复或需求取消，则经甲方提前书面通知乙方后，合同到期终止，不再顺延。

14.3合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报宁波市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式  份，具有同等法律效力，甲乙双方各执  份；副本  份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人：                             法定代表人：

签订地点：                               签订日期：     年     月     日

# 第六章 投标文件格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：（可选用）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

开标前不得启封

年  月  日

2.封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件/资格证明文件/技术商务文件

投标人名称（公章）：

投标人地址：

年  月  日

格式一：

投标声明书

致：                  （采购单位名称）：

根据贵方为                       项目的采购公告/投标邀请书（项目编号：        ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商            （供应商名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标自投标截止之日起90天内有效。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“采购文件”及法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：         邮编：         电话：

传真：         供应商代表姓名：         职务：

供应商名称（公章）：

开户银行：         银行帐号：

授权代表签字或盖章：                            日期：_____年___月___日

格式二：

开标一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 合同履行期限 | 投标报价（人民币元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 大写： 小写： |
| 投标总价 | 大写： 小写： |

注：1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签名或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

格式三：

分项报价表

标项名称：                                   项目编号：

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图根控制点 | 点 | 4128 |  |  |
| 2 | 1:1000陆域地形测量 | km | 517 |  | 河道两侧各10米地形及堤防形式甄别 |
| 3 | 1:1000多波束水下地形测量 | km | 136 |  |  |
| 4 | 1:1000单波束水下地形测量 | km | 685 |  |  |
| 5 | 1:200淤泥断面测量 | km | 39 |  | 含淤泥顶和淤泥底两条断面 |
| 6 | 堤防高程观测 | 点 | 3232 |  | 高程点间距50m |
| 7 | 360度全景影像制作 | km | 100 |  | 航飞间距为2km |
| 8 | 底泥检测 | 点 | 26 |  |  |
| 9 | 河道监测管理系统完善 | 项 | 1 |  | 含约300km第三方数据处理及导入 |
| ... | ... | ... | ... |  |  |
| 合计 |  |  |

注：“分项报价表”中“投标报价”应与“开标一览表”中“投标报价”一致。

投标人全称（盖公章）：

日期：年 月 日

格式四：

资格条件自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 一、投标人具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（提供《书面声明》）： | □通过 □不通过 | / |
|  | 二、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构于投标截止日当天在信用中国网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 信用记录 是/否 已失效，如失效，证明材料详见第（ ）页-（ ）页 |
|  | 三、本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。 | □通过 □不通过 | / |
|  | 四、本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | / |

格式五：

书面声明

致：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

我方郑重声明：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、我单位符合以下条件：

我单位与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；我单位不是本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的单位。

特此声明。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式六：

符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标人按招标文件要求签署、签章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 2、投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 3. 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注*号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 4、投标人所供服务与招标文件第二章招标需求二、详细采购需求中的服务条款发生负偏离条数未超过15条（不含）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 5、投标文件没有采购人不能接受的附加的条件； | □通过 □不通过 | / |
|  | 6、委托人提供法定代表人授权委托书，填写项目齐全； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 7、投标文件提供资料齐全并且不存在内容虚假； | □通过 □不通过 | / |
|  | 8、投标文件的实质性内容使用中文表述、表述明确、前后不存在矛盾且使用计量单位均符合招标文件要求； | □通过 □不通过 | / |
|  | 9、投标文件的关键内容字迹清晰、能够辨认，且投标文件中经修正的内容（如有）字迹清晰可以辩认并且修改处均按规定签署、盖章； | □通过 □不通过 | / |
|  | 10、不含法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | / |

备注：投标人自查表将作为投标投标人有效性审查的重要内容之一，投标投标人请按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供。

格式七：

法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：                            性    别：

年    龄：                            职    务：

身份证号码：                     系               （投标人单位全称）的法定代表人。

特此证明。

后附法定代表人身份证正反面复印件，加盖公章。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

格式八：

法定代表人授权委托书

致 （代理机构）：

（投标人全称）   法定代表人 （姓名、职务） 授权 （授权代表姓名、职务）为本公司合法代理人，参加贵招标代理公司组织的 （项目编号、项目名称)  项目的招标投标活动，代表本公司处理招标投标活动中的一切事宜。

本授权书于       年   月    日签字或盖章生效，特此声明。

投标人全称（盖公章）：

投标人法定代表人（签字或盖章）：

日期：年  月  日

附：

授权代表姓名：

职        务：

授权代表签字或盖章：

详细通讯地址：

邮 政 编  码：

传        真：

电        话：

此处请附法定代表人和授权代表的身份证复印件并加盖公章，也可另起一页。 另请提供投标人代表的社保部门出具的开标日近三个月内任意一个月的社保证明。

格式九：

商务条款响应（偏离）表

项目名称：                                         项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据第二章《招标需求》一、商务要求表的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无商务条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十：

服务条款响应（偏离）表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件对应技术描述 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、本表根据第二章《招标需求》二、详细采购需求的要求制作。2、若无偏离应在本表空白处醒目地注明“无服务条款偏离，完全响应采购文件要求”的类似字样。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十一：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。（中小企业划型标准按工信部联企业【2011】300号文件，提供虚假资料者责任自负。）

格式十二：

投标人响应表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |
|  |  | 见（ ）页 |

注：根据评分标准逐条填写。

投标人全称（盖公章）：

日期：年  月  日

格式十三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位    （请填写：为符合、不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

格式十四：

政府采购统计基础信息表

| 采购人及采购项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投（中）标单位名称 |  |
| 是否国内企业 |  |
| 是否宁波企业 |  |
| 企业划分标准类型（大型、中型、小型、微型） |  |
| 提供的货物是否本企业制造 | / |
| 货物原产地是否是中国境内 | / |
| 货物原产地是否是宁波 | / |
| 是节能清单产品 | / |
| 提供的货物是否是环境标志清单产品 | / |
| 承担的工程或服务是否本企业提供 |  |
| 本项目预算 | / |
| 本项目是否专门面向中小企业采购 | 是 |
| 投（中）标金额（万元） | / |

格式十五：

中标服务费支付承诺函

致：浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司

投标人单位名称郑重承诺：

若我司在（项目名称）（以下简称“本项目”）中有幸中标，我司将严格按照本项目招标文件中的规定，在中标公告发布之日起5个工作日之内按招标文件规定的标准（金额）一次性向贵公司支付中标服务费。

若我司未按上述承诺内容执行，我司自愿承担本项目中标服务费200%的违约金，且在中标通知书领取后5个工作日内支付上述违约金，否则由此引起的一切法律责任和经济责任由我司承担。

特此承诺！

承诺人（盖章）：

日期：