交易登记号：FSCG2024021

政府采购项目

国内公开招标文件

招标编号：NBITC-202430042G

项目名称：外滩街道日湖未来社区数字化平台建设项目

采购单位：宁波市江北区人民政府外滩街道办事处

招标代理机构：宁波市国际招标有限公司

二〇二四年二月

温馨提醒

1、投标文件应按招标文件要求将“资格文件”、“商务和技术文件”、“报价文件”分别编制。

2、“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。

3、采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。

目  录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  采购需求	4

第三章  投标人须知	106

第四章  评标办法及标准	121

第五章  合同主要条款	132

第六章  附件	136

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况

外滩街道日湖未来社区数字化平台建设项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年3月20日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NBITC-202430042G

项目名称：外滩街道日湖未来社区数字化平台建设项目

预算金额（元）：5600000元

最高限价（元）：5562328元

采购需求：
标项名称：外滩街道日湖未来社区数字化平台建设项目
数量：1
预算金额（元）：5600000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：外滩街道日湖未来社区数字化建设，具体详见招标文件第二章招标需求。
  备注：/

合同履约期限：标项1：本项目建设开发周期为3个月，自合同签订之日起至3个月之内完成项目建设及项目初步验收，3个月试运行结束后完成项目终验。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：/至2024年3月20日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：（1）供应商登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）的注册账号后，进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件。如有疑问请及时咨询网站客服，咨询电话：95763。（2）本招标公告附件中的招标文件仅供阅览使用，供应商应在规定的招标文件提供期限内在政采云平台登录上述供应商注册的账号后获取招标文件，未在规定的招标文件提供期限内或未按上述方式获取招标文件的，其投标均视为无效，并不得对招标文件提起质疑投诉。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年3月20日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）、政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2024年3月20日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）、政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标项号的投标。（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。（3）落实的政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宁波市江北区人民政府外滩街道办事处

地址：江北区白沙路189号

传真：/

项目联系人（询问）：杨工

项目联系方式（询问）：0574-89081679

质疑联系人：何老师

质疑联系方式：0574-87657408

2.采购代理机构信息

名    称：宁波市国际招标有限公司

地    址：宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼

传    真：/

项目联系人（询问）：张宇华、夏伟立、严锋、应波

项目联系方式（询问）：0574-87629230

质疑联系人：陈若水

质疑联系方式：0574-87128864

3.同级政府采购监督管理部门

名称：宁波市江北区财政局

地址：宁波市江北区大庆南路181号

传真：/

联系人 ：林老师

监督投诉电话：0574-87388062

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

第二章  采购需求

## 一、项目概况

宁波市江北区日湖社区北至环城北路、东至定英路、西至日湖公园、南至庆丰桥及大庆北路，邻近地铁2号线、3号线和6号线，交通较为便利。社区有日湖花园、日湖琴云、日湖家园、翡翠东方、东鹰花园小区居民，居民户数 2800 户、商户 200 户，直接受益居民 6632 人。（占整体社区户数的 80%）。本次实施单元内以住宅配套用房、商业等组成。

数字化建设未来社区当以创新、睿智的经营理念，融合到数字化建设的数据信息管理当中。并且提升数字化建设员工对于数字化建设未来社区数据流中具有价值的数据信息的洞察力。从而更为有效的实施符合数字化建设内部经营管理需求的特色化运作流程，创建能够进一步增值的数字化建设经营模式，并且全方位提升数字化建设的综合竞争力。数字化建设未来社区作为数字化建设强有力的后援军，必须规划处对数字化建设最为有利的运作程序，来全面提升数字化建设的综合竞争力，从而顺应经济市场的数据信息需求。

未来社区的创新需要集合全产业链的力量，依托未来社区数字化操作系统的开放生态可以加速社区的技术、产品和服务创新，为未来社区规划、建设、管理和服务提供创新思路和解决方案，为社区赋“智”、为城市赋“能”，使未来社区的网络化、数字化、智能化飞跃式发展。

日湖未来社区数字化建设将与社区建设城市建设深度融合，将美好的数字化梦想照进现实，力争打造便捷、高效、智能的未来之城，助力未来社区的建设与发展。

## 二、建设内容

为深入贯彻全省未来社区建设总体部署，聚焦日湖未来社区核心业务。建设未来社区智慧服务平台、数字驾驶舱、九大场景应用。

| 序号 | 功能点及场景 | 模块名称 | 配套硬件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邻里场景 | 邻里公约 | / |
|  |  | 空间预约（邻里中心） | 邻里中心弱电系统 |
|  |  | 活动报名 | / |
|  |  | 邻里风采 | / |
|  |  | 组织公开 | / |
|  |  | 红黑榜 | / |
|  |  | 社区公告 | / |
|  |  | 志愿服务 | / |
|  |  | 社区会议管理 | / |
|  |  | 邻里线上社群 | / |
|  |  | 社区任务（在线投票） | / |
|  |  | 邻里互助 | / |
|  |  | 居民之声 | / |
|  |  | 积分系统 | / |
| 2 | 治理场景 | 随手拍 | / |
|  |  | 社区共建 | / |
|  |  | 智慧社区应急 | / |
|  |  | 智慧安防 | 部分小区视频监控系统 |
|  |  | 四类人口管理 | / |
| 3 | 服务场景 | 智慧物业 | / |
|  |  | 家政服务 | / |
|  |  | 社区团购（每日惠团） | / |
|  |  | 闲置交易 | / |
|  |  | 15分钟生活圈 | / |
| 4 | 教育场景 | 安心托幼 | 视频监控、数字屏 |
|  |  | 社区达人库 | / |
|  |  | 日湖党建 | 视频监控、数字屏 |
|  |  | 幸福学堂 | 视频监控、数字屏 |
| 5 | 健康场景 | 健康小屋 | 智能健康一体机 |
|  |  | 社区食堂 | / |
|  |  | 老年打车系统 | / |
|  |  | 康乐养老（助老助残、康养） | 物联网监测系统 |
| 6 | 创业场景 | 众创空间 | / |
|  |  | 双创服务 | / |
| 7 | 建筑场景 | 数字社区（CIM） | / |
| 8 | 交通场景 | 智慧停车 | 道闸、收费系统 |
|  |  | 充电桩 | / |
| 9 | 低碳场景 | 垃圾分类 | / |
| 10 | 指挥中心 | 指挥中心 | LED屏、音控系统 |

1、建设“日湖未来社区”智慧服务平台。本项目应遵循全区未来社区共建、共享、共治的总体方针，实现与江北区未来社区智慧服务平台完成对接，实现统一应用能力中心、专题数据库、物联引擎、应用服务商城创建。

2、建设“日湖未来社区”数字驾驶舱。围绕未来社区九场景全域化展示、指标化监管、可视化指挥的目标，设计社区共建、活动报名、物业服务等重点运营要素展示等版块。

3、建设未来邻里场景应用，包含邻里公约、空间预约、活动报名、邻里风采、组织公开、红黑榜、社区公告、志愿服务、社区会议管理、邻里线上社群、社区任务（在线投票）、邻里互助、居民之声、积分系统等功能模块。

4、建设未来治理场景应用，包含随手拍、社区共建、未来社区应急、智慧安防、人口管理等功能模块。

5、建设未来服务场景应用，包含智慧物业、家政服务、社区团购、闲置交易、15分钟便民生活圈等功能模块。

6、建设未来教育场景应用，包含安心托幼、社区达人库、社区党建、幸福学堂等功能模块。

7、建设未来健康场景应用，包含健康小屋、老年食堂系统等功能模块。

8、建设未来创业场景应用，包含众创空间等功能模块。

9、建设未来建筑场景应用，以满足招标方对未来社区建设和运营在数字孪生方面的展示需求为目标，构建未来社区九大场景未来社区运营情况可视化展示，并实现无缝与江北区未来社区数字底座进行融合对接。

10、建设未来交通场景应用，包含社区充电桩、智慧停车等重要服务应用。

11、建设未来低碳场景应用，包含垃圾分类等重要服务应用。

12、数字社会十二有对接，根据省市未来社区创建要求，接入数字社会十二有应用。

13、浙里办接入，根据省市未来社区创建要求，开通浙里办我的家园。

14、数据上报，根据省市级要求，定期数据上报运营数据、基础数据月更。

15、江北区区级底座对接，接入全区未来社区底座，打通与全区的数据及物联对接。同时根据的开放接口能力要求，进行系统对接；通过积分接口进行积分数据的交换和同步；社区业务数据和区级平台数仓的同步上报；物联网设备数据的同步上报；优质特色应用上架至区级平台服务应用商城。

16、数据安全中心建设，完成网络安全、数据中心、网络及服务器设备租赁。

17、系统等保测评，按照信息系统安全等级保护要求，完成第三方等保测评及整改。

18、相关设备购置，以满足未来社区运营及建设管理要求，建设一批能满足未来社区九大场景运营要求的相关硬件。

19、开展常态化未来社区数字化运维（三年）。

20、▲本项目应无条件做好与区统一平台贯通工作的配合，最终确保省重大应用贯通落地。

## 三、项目建设原则

本项目总体建设遵循如下原则：

规范化原则

项目设计和开发符合国家及省未来社区建设行业的相关信息化和数据标准或规范，特别是遵循数字化改革以来数字化信息标准最新研究成果，功能符合浙江省的未来社区建设实施相关管理规范要求。

统一标准是区域未来社区数字化建设的基础工作，也是进行信息交换与共享的基本前提。因此，必须强调“统一规范，统一代码，统一接口”。

开放性原则

注重系统的开放性，以适应系统扩充的需要。开放性包括对环境的开放，提供跨系统、跨平台的标准接口，使各分系统有较强的交互操作能力；开放性还体现在系统的互联上，体现在系统的升级、扩充和更新上，体现在应用目标和功能的变化上。

先进性原则

软件系统的设计采用先进技术，如：SOA构架/构件技术、数据交换中间件技术、海量数据管理技术、多种数据引擎、数据标准及规范化技术、面向对象的数据仓库和联机分析技术、软件开发和建成平台技术、选择先进的开发工具等。

服务为主原则

项目的建设坚持以人为本，以满足人民美好需求为导向，紧密结合国民经济和社会发展需求，结合人民群众日益增长的公共服务需求，重视解决实际问题，以应用促开发，增强公益性信息服务能力。构建区域未来社区数据中心，充分采用先进的网络和信息技术，加强各部门协同工作能力，简化群众使用流程，优化业务流程，降低服务成本，提高社区运营效能、居民服务效率和质量。

安全性原则

本项目建设涉及居民的隐私和健康相关信息的安全，系统设计保证系统的运行和数据传输，在软件的组织和设计方法的选择、数据的安全性和完整性以及系统的运行和管理等方面采取必要的措施，并防止和能够恢复由内在因素和危机环境造成的错误和灾难性故障，以保证系统的可靠性。

扩展性原则

本项目建设在满足现有需求基础上，充分考虑系统的可扩展性，以满足业务的不断发展，形成一个易于管理、可持续发展的体系结构。充分考虑浙江省数字化改革对未来社区系统带来的业务流程变动，区域数字底座平台具有强大的扩展性，除社区机构间，还能够提供与其他各政务应用系统(如公安、社保、计生等)数据交换和共享的接口。在保证原有各政务应用系统正常使用的情况下，提供各系统之间的无缝数据交换。

高性能、高可靠原则

区域数字底座平台具有较高数据处理能力，满足各相关用户7*24小时的服务要求，保证江北区未来社区机构的数据交换和资源共享需要。根据业务需求，区域平台可达到准实时的要求，对于数据收集，实时完成数据从终端（社区）传送到江北区级平台的工作。

## 四、项目设计依据

政策依据

在2022年浙江省未来社区专项技术培训会议中提出未来社区建设模式创新，创新“平台+应用”模式，多方合作共建生态，集中整合优质资源。

（1）明确全域统建模式未来社区智慧服务平台的建设框架和标准服务包功能模块。

（2）以智慧物业为切入口，串联基层治理、居民服务、数字底座等，加快实现人、房数据与智慧服务平台的贯通，同时将标准化组件作为标配应用下沉。

（3）当前模式创新重点是降低单点建设成本。统筹推进全域模式。

技术依据

本方案是按照最新的国家标准进行设计，具体如下：

《浙江省未来社区数字化建设指引（2.0版）》最新

《浙江未来社区建设试点工作方案》

《关于开展浙江省未来社区建设试点申报工作的通知》

《关于高质量加快推进未来社区试点建设工作的通知》

《浙江省未来社区试点建设管理办法（试行）》

《GB/T 31490.1-2015 社区信息化 第1部分：总则》

《GB/T 31490.1-2015 社区信息化 第15部分：管理与服务平台建设要求》

《关于数字社会系统方案的汇报》

《关于开展2021年度未来社区创建的通知》

《浙江省基本公共服务标准（2021年版）》

《数字社会定义集（1.0版） 》

《数字社会多跨场景应用评价指标体系（试行）》

《数字社会网络安全建设规范（1.0版）》

《跨部门多业务协同应用指南（2.0版）》

《数字社会系统建设工作指南（2.0版）》

《数字社会门户系统建设指南（2.0版）》

《数字社会未来社区医疗健康实施指南（1.0版）》

《数字社会未来社区文化实施指南（1.0版）》

《关于高质量营造未来社区教育场景的实施意见》

## 五、系统总体架构要求

### 总体架构

日湖未来社区数字化建设以未来社区“113+N”架构为建设思路，即在社区空间尺度范围内建设社区智慧服务平台，构建智能感知系统形成社区数字基建，根据数字化改革总体要求和数字社会系统建设方案，充分衔接行业主管部门现有应用系统数据资源，贯通一体化智能化公共数据平台和城市大脑。

日湖未来社区智慧服务平台以“1N93”为总体框架，即“建设一个数字底座，落地N个应用，数字化赋能打造九大场景，融合治理端、运营端和服务端三端入口”。数字底座需具备兼容、可靠、安全的基层数据治理能力和应用集成能力，由社区物联引擎、社区数据仓、空间数据资产和社区应用能力中心等部分组成。三端入口应以高效治理和居民体验为出发点，其中治理端（浙政钉）为各级管理人员根据各自的职能形成相关的管理界面；运营端为物业、运营以及生态链服务企业提供入口；居民服务端可依托“浙里办”或本地统一的服务端口作为主要入口，兼容支付宝、微信等应用小程序入口，按需引入智能交互终端，满足全年龄段人群服务需求。

要求支持多租户架构设计，且与区级数字底座深度融合。

总体架构

### 数据联网架构

根据省未来社区数据联网架构图总体要求日湖未来社区计划与政务有关的数据全部部署于政务网，并部署数据交换平台；通过数据交换平台实现互联网数据与政务数据的交互，所有接入到政务网的数据接口都需经过数据隔离网闸的保护，拒绝明文传输，对数据读取与上传双向加密。未来社区应用平台、社区智慧服务平台，互联网上的数据等部署于日湖未来社区数据中心，数据中心以三级等保的要求进行建设。

### 基础设施

基础设施指社区空间数字基建，包括社区网络层、终端层以及物联网设备接入层。通过一体化构建实现社区人、物全连接，完成社区数据的实时采集与快速传递，为数字孪生社区的建设提供坚实支撑。

社区网络层在功能上支持有线、无线、物联以及光网络融合接入，支持定位服务，适配安防、物联、办公、住宅、数字专网等多种场景，满足社区智慧服务平台对接的性能要求，以及可靠、可信、可管的安全要求，实现未来社区智慧服务的优质体验及稳定运行。

社区终端层由公共安全、建筑设备及其他信息设施等组成。其中公共安全系统包括安全防范综合管理(平台)和入侵报警、视频安防监控、出入口控制、访客对讲、应急响应系统等。

物联网设备接入层指社区数字化项目上的智能化设备和本地系统，通过标准的接口接入物联网平台，实现智能化设备和系统的预集成。可采用边缘计算等技术，实现安全可靠、低延时、低成本、易扩展的本地计算、消息通信、数据缓存等功能，使其具备安全、存储、计算、人工智能等能力。主要包括人行识别道闸、车辆识别道闸、健康/体检设备、社区信息大屏、车位管理设备、社区监控设备、门禁设备。

## 六、需求分析

### 业务需求分析

### 构建“远亲不如近邻”未来邻里场景

通过营造交往、交融、交心人文氛围，构建“远亲不如近邻”未来邻里场景。

- 邻里管家，主要服务于居民生活方式，管理边界将以人的生活范围为主，主要管理内容将围绕社群构建、购物服务、养老服务、教育服务、医疗服务、便民服务等展开。

- 邻里积分，建立社区内积分体系，用户可在每日任务或在社区内参加活动、消费等渠道可以获得积分，可进行积分兑换、积分抵现、积分抽奖等活动。

- 积分商城，积分商城与积分系统对接，用户在商城的消费会按规则返还积分，同时也可使用积分消费。

（4）邻里商城，主要为社区居民提供邻里互动、促进邻里关系的新型购物方式，主要有社区闲鱼，邻里团购等功能。

（5）邻里生活，为社区居民提供一个集成政务、公共卫生、生活化、邻里互助、邻里公约和志愿服务的统一集中平台，为社区居民带来更便捷的生活。

### 构建“终身学习”未来教育场景

服务社区全人群教育需求，构建“终身学习”未来教育场景。

打造社区综合教育平台系统，涉及居民学员、社区主体、教育授课者（包含社区达人）等用户对象，整体打造从用户注册、审核、资源发布、报名、评价及课程回顾的业务闭环。实现学习画像、教务管理等功能。

### 构建“全民康养”未来健康场景

瞄准社区全人群与全生命周期，构建“全民康养”未来健康场景。

健康小屋，通过数字健康新服务场景应用以及未来社区智慧服务平台对接数字赋能于基本医疗、健康管理等服务，在区域整合型医疗卫生服务体系内为居民提供全方位周期医疗卫生服务，实现“健康大脑+智慧医疗”在医疗卫生服务体系网底的集中整体展现。

### 构建“大众创新”未来创业场景

顺应未来生活与就业创业融合新趋势，构建“大众创新”未来创业场景。

- 双创共享空间，提供基础的办公空间，同时提供、共享办公桌椅、空调、打印、复印机、文件柜及办公文具、饮水机等办公设备，用户可在线进行预约工位、设备、付费咨询服务等功能。

- 双创服务中心，企业可根据自身需求查找政策、找服务、找园区、找活动、看路演等，实现在线咨询和支付等功能。

### 打造“艺术与风貌交融”未来建筑场景

创新空间集约利用和功能集成，打造“艺术与风貌交融”未来建筑场景。

建立数字未来社区基底，实现规划、设计、建设全流程数字化。将相关建设及运营数据上传到CIM平台，基于区级数字底座汇集未来社区空间数据资产，形成轻量化数字孪生模型，为未来社区创建的应用创造基础条件，实现九大场景的空间落位呈现及运营成效实时展示。

### 构建“便民出行”未来交通场景

瞄准差异化、多样化、全过程出行需求， 构建“5、10、30分钟出行圈”未来交通场景。

建设智能停车系统，主要实现用户管理、无人值守、预约管理，灵活计费，统一运维管理，综合信息查询，统计分析，大数据运营等内容。

### 构建“多能协同、智慧节能、循环无废”未来低碳场景

聚焦生态化，构建“多能协同、智慧节能、循环无废”未来低碳场景。

资源分类系统，建立居民关于垃圾分类的完整档素，社区通过扫描二维码查看记录、管理社区的垃圾分类工作。

### 打造“优质生活零距离”未来社区服务场景

围绕社区居民24小时生活服务需求，打造“优质生活零距离”未来社区服务场景。

智慧物业管理，通过基础设置管理规范业务流程和标准，实现房源可视化、物业合同全生命周期贯通、多场景的业务应用；可以将“公共服务平台”中企业提交的物业服务申请主动接入过来，以“云+端”的方式提供在线服务、在线收费，在线报修、在线查费、在线缴费等服务。

### 打造“政府导治、居民自治、平台数治”未来治理场景

围绕党建引领，打造“政府导治、居民自治、平台数治”未来治理场景。

智慧应急，建立未来社区应急指挥决策系统。将抗台、消防、防疫等事件监测信息、医疗救治信息、卫生执监督法信息和相关信息统一在系统中，采用科学的危机处理方法，先进的信息处理技术和现代的管理手段，实现对突发事件的辨别、处理和反应，对事件处理全过程进行跟踪和处理。实现从突发事件相关数据采集、危机判定、决策分析，命令部署、实时沟通、联动指挥、现场支持等功能，以在最短的时间内对危机事件做出最快的反应，采取合适的措施预案，有效地动员和调度各种资源，进行指挥决策。

### 数据量及性能需求分析

### 数据量

（1）用户量

服务端主要涉及的用户为居民用户，按照省下发的创建名单估算，日湖未来社区总户数2800户，6632人。

运营端主要涉及各个未来社区运营公司、物业、业委会等相关用户，小区按照20人计算。

治理端主要涉及日湖社区的用户，预计总人数20人左右。

（2）用户并发量

服务端按照传统的互联网门户进行设计，应满足按照传统的同时在线用户是用户总规模的“20%原则”的并发要求，这样服务端的用户并发量是：6632*20%≈1326。

按照传统的同时在线用户是用户总规模的“20%原则”，这样“运营端”的用户并发量是：20*20%=4。治理端的用户并发量是：20*20%=4。

### 存储量分析

信息量的测算以数据库记录和数据报文形式存在，以下数据报文数据处理估算：

（1）初始数据量

系统初始数据包括全区物业报备的住户信息、备案房屋信息、备案的车辆信息；

- 住户信息量

约为1326条，每条3K；备案其他信息包括上传证照附件、备案附带信息等内容，预计每人附带3笔附带信息，每笔2M；

初始数量：1326*3K+1326*3*2M=11.6G。

- 备案房屋信息

备案房屋按照2800户左右进行测算，每户基本信息3K，备案附加信息包括房产证明等信息，预计每户附带5笔附带信息，每笔4M；

初始数量：2800*3K+2800*5*4M=62.8G。

（2）业务数据量

未来社区业务数据量主要涉及的每个未来社区九大场景的相关运营数据，考虑到每个未来社区上架的具体应用根据各自特色会有所不同，初期按照每个场景一个应用，平均每个应用第一年的业务量按照30G测算。1个小区270G，5个小区合计1350G。

并且业务量是以每年20%增长，5年后数据空间

将达 1350G+1350G*20%*5=G，约2.63TB。

除以上电子报文，数据库记录存储容量：日志功能保留所有用户登录、系统日湖未来社区数字化平台设计实施项目-技术文件授权、权限更改信息，保留用户在应用系统中的操作日志及有关系统日志。其数据量与系统的使用率和操作率相关，初步估算数据量为0.5TB/年左右。5年约2.5TB

综上，平台使用5年内初步估算业务数据总量5.88TB左右。

### 功能和性能需求分析

### 网络系统需求分析

本项目按照业务需求需要实现与江北区住建局、区大数据局、辖区街道通过政务网进行对接，同时还要实现各个未来社区通过专网或VPN接入访问。

### 性能需求分析

项目开发应当满足但不限于以下性能指标要求：

➢ 软件系统维护及更新升级不能影响日常业务的开展。

➢ 采用多层级架构与体系结构，充分考虑到系统今后横向与纵向的扩展能力。

➢ 在网络环境稳定的条件下，单一界面操作的系统响应时间应该小于3秒。

➢ 对操作员录入的各种数据进行有效性校验，保证数据的可用性。

➢ 建立完善的系统运行监控体制，能够实时捕捉到系统在运行时的错误信息，并友好提示给系统用户，并做好记录，交给系统管理员及时处理修复。

➢ 系统应能充分考虑并满足需求量预测。

➢ 在数据输入上提供准备、快速、完整性的数据输入操作手段，实现应用系统在数据源发生地一次性输入数据，并提供多种数据字典辅助录入功能。

➢ 页面反应时间：6秒内符合要求，2秒为最佳。报表生成时间：30秒内符合要求，超大数据集 60 秒内处理完成。

➢ 支持年数据量2000万条记录数据。

➢ 系统提供 7X24 小时的连续运行，平均年故障时间：<1 天，平均故障修复时间<180 分钟，平台按照99.99%的可靠性标准设计。

➢ 系统安全性好，按各用户的实际需求设定其严格安全等级来保证系统的可靠性。

➢ 具有较强的系统安全性和灾难恢复能力。

## 七、业务流程要求

### 社区共建业务流程要求

### 邻里积分业务流程要求

### 邻里公约业务流程要求

### 日湖社区托幼业务流程要求

### 社区课程发布流程要求

### 教室预约流程要求

### 邻里圈子流程要求

### 场地预约流程要求

### 共享办公流程要求

### 智慧党建流程要求

## 八、功能总体架构

平台以强化顶层设计为目的，以“1N93”为总体架构，以“上下贯通、综合集成、全域推进”为原则，搭建1大数字基座N个开放应用 9大场景 3个端总体未来社区数字应用全景。其中数字基座主要包含社区应用中心、物联引擎、数据仓、空间数据资产、CIM应用平台；基座的主要作用为九大场景提供技术及数据支撑。三个端分别为服务端、治理端和运营端。

智能感知系统：由社区网络、终端及物联网设备组成，通过一体化构建实现社区人、物全连接，完成社区数据的实时采集与快速传递，为数字孪生社区的建设提供坚实支撑。

数字基座：本次项目主要对接江北区统一未来社区数字底座，提供全区统一的社区公共数据中心和社区公共组件服务能力，为未来社区数字化建设提供基础关键数据贯通和公共组件服务。社区自建的九场景应用将依托区级数字底座实现应用的快速上架部署。

N个应用：围绕日湖未来社区后续实际的建设及运营需求，以及贯穿日湖未来社区党建统领的总体方针，打造九大场景数字化应用，同时遵循全省浙里·未来社区建设要求，以实现平台贯通、数据共享、综合集成为目的，集成现有的数字社会十二有应用及省市区统一建设应用。

三个端：三端入口应高效治理和居民体验为出发点，其中治理端为社区管理人员提供入口，运营端为物业、运营以及生态链服务企业提供入口；服务端依托“浙里办”或本地服务端口（支付宝和微信小程序等）为居民提供统一入口，按需引入智能交互终端，满足全龄段人群服务需求。

## 九、业务应用层建设

### 未来邻里场景

### 邻里公约

应用概述：邻里公约是参与制定的单位和个人共同信守的行为规范，它对于维护社会秩序、促进安定团结、加强社会主义精神文明建设有着不可低估的作用。居民需要对公约内容进行签字确认，表否定态度的可以向社区提出异议，通过该模式加强居民与居民、居民与社区间的交流，达成沟通邻里的目的。

功能介绍：

用户端：

- 用户在移动端可以查看公约内容进行签名确认；

- 签完名后可以查看未签名和已签名的人数占比。

管理端：

- 默认只有一份公约，不能新增或删除。

- 公约模版由超级管理员进行维护下发，社区公约状态为草稿状态，社区公约为草稿状态下，其内容会随超级管理端的改动而变动；当社区公约已被社区管理员改动过，公约状态为已发布或未发布时，超级管理的操作不影响社区的公约内容。

- 支持查看签字人员列表和未签字人员列表。未签字人员列表内支持上传功能；已签字人员列表内支持预览和重新上传功能；签字人员列表都支持以用户名、证件号、联系方式等字段查询用户。

- 支持编辑、停用或启用功能。

### 空间预约

应用概述：空间场地预定功能可以让社区居民便捷的查询到场所的位置、联系电话、开放时间、场所真实照片以及不同时间段预约情况等信息，方便社区居民预约自己所需要的时间和场地。

功能介绍：

用户端：

- 展示社区内所有可预约的场地空间列表。

- 支持查看场地详细信息，包括场地名称、场地地址、最多可容纳人数、开放日期和可预约时间段。

- 预约场地需填写预约人的基本信息字段，支持选择日期、时间进行预约。

- 已预约事件支持取消预约。

管理端：

- 支持管理员维护场地、空间的基本信息，以及开放时间。

- 支持按时间筛选查看场地的预约情况。

- 支持自定义设置开放时间段。

### 活动报名

应用概述：便于社区居民查看社区内举办的活动，促进社区邻里人文的融洽。

功能简介：

用户端：

- 支持在活动广场内可查看所有活动列表。

- 支持Tab切换查看的活动列表。

- 支持查看活动规则和活动详情。

- 报名成功后支持取消报名

运营端：

- 新增活动时支持设置报名人数上限，支持设置活动报名时间和活动时间。

- 支持查看活动报名人员列表

- 支持导出报名人员列表

### 我的社区

应用概述：社区邻里风采突出社区即城市文化公园的定位，以城市乡愁记忆和社区历史文脉为基础，明确社区特色文化主题，突出人文多样性、包容性和差异性。

功能简介：

用户端：

- 支持查看社区介绍，文化特点。

- 支持网格员信息。

管理端：

- 支持编辑内容

- 支持展示网格员信息

### 组织公开

应用概述：像社区居民展示社区业委会、物业等组织的人员列表，便于社区居民联系到相关人员。

功能简介：

用户端：

- 支持查看社区业委会组织列表及人员信息

- 支持查看物业组织的人员列表及信息。

- 支持一键拨打组织人员电话。

管理端：

- 支持新增、导出人员。

- 支持查看、删除。

### 红黑榜

应用概述：社区内红黑事件公开，以颜色差距造成视觉上强烈对比的同时，给人以警醒。

功能简介：

用户端：

- 支持Tab切换查看红黑事件列表；

- 支持用户下载附件；

管理端：

- 支持新增、查看、删除；

- 新增时支持上传附件；

### 社区公告

应用概述：为居民提供最新的资讯信息窗口，是各小区宣传的阵地，是向社区居民宣传党的路线、方针、政策，宣传科技、文化、卫生等各方面知识的窗口。也是社区居民掌握科普知识的一条重要渠道，是号召全民动员的“传话器”。

功能简介：

用户端：

- 支持查看社区信息列表；

- 支持用户下载附件；

- 支持模糊搜索；

管理端：

- 支持新增、查看、删除；

- 新增时支持上传附件；

### 志愿服务

应用概述：社区志愿者是以社区为范围无偿主动承担社会责任的人。社区志愿者是指以社区为范围，在不为任何物质报酬的情况下，能够主动承担社会责任而不关心报酬奉献个人的时间及精神的人。为社区志愿者提供一个服务平台。

功能简介：

用户端：

- 支持填写基本信息和上传相关资料发起资格申请，申请字段包括所属社区、姓名、证件号、专业特长、学历等基础信息，以及学历证书、个人风采等图文资料；

- 用户录入数据提交至后台审核管理模块，由审批流配置的对应管理员进行数据审核；

- 资格审核通过后，用户将获得志愿者标签，在我的等多个功能页面进行展示；

- 获得志愿者资格的用户，可对应进行志愿者服务活动的创建申请，相应有权使用报名人员查看、活动签到等功能；

管理端：

- 审核管理模块，根据用户端提交录入的数据进行资格审核，通过的用户数据录入志愿者人员库留存；

- 志愿者库支持查看人员列表基本信息，包括姓名、性别、证件号、所属社区等，支持一键条件查询；

- 支持点击对应志愿者进行志愿者画像查览，画像展示人员基本信息、参与活动统计、参与活动时序等数据；

- 支持一键删除不需要的人员数据；

- 支持一键停用/启用相关人员数据；

### 社区会议管理

应用概述：社区工作人员都有权利和机会去表达自己的意见，每个人都有参与公共事务的权利，因而要努力使工作人员有实践自己参与权利的机会，并使工作人员有一个学习民主的过程；从而提高社区整体的自助能力、政治能力和社会意识。

功能简介：

用户端：

- 支持Tab切换进行查看会议列表、我发起的会议；

- 支持查看会议状态；

- 新增会议时支持上传附件，设置会议开始时间和结束时间，支持选择参会人，支持选择会议提醒方式。

管理端：

- 支持查看所有会议列表；

- 支持按会议时间、会议状态进行筛选；

- 支持模糊查询；

- 支持后台新增会议；

- 支持附件下载。

### 邻里线上社群

应用概述：通过共同兴趣爱好、发布的生活日常等动态让社区居民实现邻里互动，将社区打造成一个邻里圈子。使居民与社区的交流更加密切了，人与人之间的沟通更加频繁了。线上邻里圈，线下邻里坊，有助于邻里之间打破阻碍，让年轻人、新社区业主融入社区大家庭变成一件“简单事”。

功能简介：

用户端：

- 支持用户创建话题、圈子；

- 支持圈子管理员管理组员，有权限将本圈子内的成员踢出或分配管理员角色；

- 支持用户对违规违法的内容进行投诉；

- 支持对自己发布的动态、话题进行删除功能；

- 支持用户发布动态；

- 支持点赞、评论等功能；

运营端：

- 支持动态、话题、圈子进行分类审核；

- 支持对违规发布的内容进行删除；

- 支持根据发布时间进行筛选查询；

- 支持查看话题下的动态列表，话题详情；支持用户名、评论内容模糊查询，支持评论时间筛选、删除等；

- 支持查看动态下的评论列表，动态详情；支持用户名、动态内容模糊查询，支持发布时间筛选、删除等；

### 社区任务（在线投票）

应用概述：便于社区居民参与社区决议，便于发布者统计分析。

功能简介：

用户端：

- 查看投票任务，支持投票；

- 支持管理员在移动端创建任务；创建任务时设置参与限制；

- 支持查看投票结果；

管理端：

- 支持新增时作投票任务限制；

- 支持编辑任务时有预览图；

- 预览图上支持编辑、删除、上下排序功能；

- 问题类型支持单选、多选，每个选项支持填空；

- 支持问卷结果导出功能。

### 邻里互助

应用概述：邻里互助为拉近邻里关系赋能，主要展示社区邻里圈中所有需要求助的相关信息，社区内其他居民用户可以在求助内容下方进行回复解答或直接联系求助者提供线下帮助，营造交往、交融、交心人文气氛，形成远亲不如近邻的邻里场景。

功能简介：

用户端

- 可查看该社区居民发布的求助需求并可报名协助；

- 支持其他用户可以在下方进行认领该求助；

- 认领完求助，用户需线下协助对方并完成求助；

- 用户可更具自我需求发起求助信息，填写所需要的求助信息并发布，后台人员审核通过后发布成功；

- 居民发布互助内容可悬赏积分奖励，协助人完成任务后获得积分奖励。

管理端：

- 管理员需要审核用户提交上来的求助信息内容，通过后才能向其他用户展示，可驳回用户发布的求助信息；

- 支持对互助信息进行下架，驳回功能，并对违规用户进行处罚；

- 展示求助信息列表，可查所有求助信息；并对其进行审核处理；

- 可查看用户求助的反馈信息，如果问题或投诉举办，管理员收到通知并进行处理。

### 居民之声

应用概述：便于统计社区内居民对不同类型的呼声情况，为社区管理员决策提供有效的辅助。

功能简介：

用户端：

- 用于收集并统计社区居民对于不同课程类型的需求情况，为管理者提供决策辅助，便于开展热门课程。

- 学员用户可以根据自己的兴趣选择对应的课程类型，支持多项选择进行数据提报。

- 根据所选的兴趣课程，支持将具体的内容输入到文本框中，方便管理员对需求进行准确解读。

- 居民提交后，数据内容将提交至管理员处进行统一数据分析。

管理端：

- 社区呼声概览统计，查看本社区内的呼声情况，可筛选统计不同时间段的呼声情况。以详细报表和汇总报表的形式展现给社区管理员。支持模糊查询，可按课社区进行筛选查询，支持查询条件重置。

- 社区呼声列表展示，主要展示社区内呼声内容情况，包含：社区名称、课程类型、呼声量、查看详情。支持模糊查询，可按课社区、课程类型进行筛选，支持查询条件重置。支持管理员根据用户呼声提交时间进行筛选查询。可以根据选择好的筛查条件进行查询，并导出。

### 积分系统

应用概述：社区居民可以通过参与社区运营公司的各项运营活动来获取积分，积分可以在积分商城兑换各类权益、参与各种积分活动等，具体以权益兑换及活动页面展示为准。

功能简介：

用户端：

- 个人当前积分数查询，查询积分流水；

- 查看积分任务，了解积分获取规则，完成任务获取积分；

- 可选兑积分商品，查看商品详情，并支付一定积分获取商品；

- 订单记录，可查看兑换商品订单，发生纠纷可于商家协商并上报至运营人员；

- 可用积分玩转大转盘，红包雨，可通过每日签到，宝箱奖励获得积分；

- 积分获取和积分兑换记录查询。

商家端：

- 入驻商家，提交商户资料，供运营人员审核；

- 通过审核可发布积分商品；

- 可查看商品积分兑换情况；

- 对兑换订单进行管理，可查看订单详情，对发现纠纷的订单可进行自行处理，无法处理可上报至运营人员，由运营管理进行协商处理。

运营端：

- 制定积分规则，查看积分发放/兑换/获取情况对积分发放进行统计；

- 查看社区积分获取排名，用户积分获取排名；

- 积分分运营看板：展示发放积分趋势，根据发放积分数进行数据统计，可根据用户年龄层，积分值进行统计，可查看积分任务完成率和积分商品兑换情况；

- 制定积分任务，可设定积分发放的额度，发放的形式，并下发给社区；

- 可制定趣味活动：每日签到、宝箱奖励、大转盘、红包雨等用积分玩转并可用积分奖励给用户；

- 全域积分进行统一管理，可查看每个社区所有应用的积分账单，可划拨分配积分；

- 支持社区发起积分充值申请；

- 商家资料审核，可对违规商家进行处罚操作，支持数字商家上传数字商品；

- 积分商品审核，可对违规商品进行下架处理；

- 订单管理，可查看所有交易订单，可对有纠纷的订单进行处理。

### 未来治理场景

### 随手拍

应用概述：利用手机、相机等拍摄器材，发现身边的好人好事、曝光影响生活中的不文明行为。

功能简介：

用户端：

- 用户点击发布，填写报事基本内容；

- 支持拍照上传照片；

- 支持可查看该社区内所有用户发布的随手拍内容；

- 支持查看事件跟踪流程；

- 支持查看所有用户提交的内容及状态；

- 事件地点支持地图定位输入；

物业端：

- 支持查看并审核随手拍内容；

- 支持线上反馈；

### 社区共建

应用概述：社区居民可以针对不同类型的问题进行发表共建内容，居民和业委会可以进行关注/采纳内容。业委会关注内容后可以进行采纳，并后跟踪该事项；居民端可以看见被采纳事项的跟踪进度情况，也可以在共建事项下面留言评论。

功能简介：

用户端：

- 支持在线发布社区共建内容

- 支持可根据全部、我关注、业委会关注、业委会采纳进行切换

- 支持点赞、评论、关注功能；

- 对于业委会关注/业委会采纳的事件可以查看事件跟踪进度；

业委会端：

- 支持业委会在移动端和后台端对事件进行关注或采纳；

- 支持业委会线下跟踪进度，线上反馈跟踪内容；

- 展示社区共建事项列表；

- 支持查看所有事项评论反馈详情。

### 未来社区应急

建立未来社区应急指挥决策系统。将抗台、消防、防疫等事件监测信息、医疗救治信息、卫生执监督法信息和相关信息统一在系统中，采用科学的危机处理方法，先进的信息处理技术和现代的管理手段，实现对突发事件的辨别、处理和反应，对事件处理全过程进行跟踪和处理。实现从突发事件相关数据采集、危机判定、决策分析，命令部署、实时沟通、联动指挥、现场支持等功能，以在最短的时间内对危机事件做出最快的反应，采取合适的措施预案，有效地动员和调度各种资源，进行指挥决策。包含：应急工作台、应急资源、预案知识库、监测预警、事件处置、辅助决策等功能

### 智慧安防

应用概述：智慧安防系统以“事件处理”为核心，建设社区安防系统，提高社区安防人员的工作效率。

功能简介：

- 管理社区内各个点位

- 支持点位监控远程调阅

### 人口管理

应用概述：对四类人群信息数据收集管理，类别分类管理，人员名单导入导出，与保障中心房屋系统对接

### 未来服务场景

### 智慧物业

应用概述：智能物业管理系统的应用，在人口方面，实现了居民实有人口的动态数据采集与更新。智能物业平台提供了多种人口数据采集方式，社区居委会干部、物业工作人员、楼门长都可以随时通过物业管理系统或者PC端录入人口信息；还和小区智能门禁系统、区域实有人口库、运营商活动人口等系统进行了对接，实时接入这些数据，形成了智能物业人口基础信息库；在小区里，通过物业管理平台可以精准地掌握每一户房屋住了多少人，住的是什么人，是出租还是自住等等一系列详情数据。

功能简介：

用户端：

我要报修

- 支持报修类型进行报修登记

- 支持查看事件处理进度；

- 支持事件状态进行切换事件列表；

- 支持星级评价；

物业端：

审核报批

- 支持对居民提交上来的报修事件进行登记派单；

- 支持可选择事件紧急情况；

- 支持维修完成后反馈给业主；

资产管理

- 初始化设置：针对物业可自定义设置仓库信息/库存资产信息/个性化设置等，便于物业对当前资产对钦点统计；

- 信息查询：可通过资产编码/名称查询资产，可查看资产个人领用记录，可查看领用人，退还日期；

- 出入库管理：对资产的出入库进行管理，可进行入库登记/出库登记/调拨登记操作；

- 物料信息查询：可查询告警资产，对告警资产进行管理；

- 盘点管理：可新建盘点机会，对盘点计划进行管理，可查看计划详情；

- 分析报表：资产管理自动生成数据报告，可查看库存出入库明细，可对资产消耗进行数据统计，支持数据导出功能。

设施设备管理

- 设备信息：管理设备信息，可添加查看设备，支持对设备对台账进行管理，可查看设备详情，设置年/月检时间；

- 设备维保：支持创建设备保养/巡检工作计划，可在线登记设备异常，支持设备消息提醒；

- 设备监控：可查看工作任务，查看设备维修记录。

收费管理

- 物业费管理：支持查看物业收支统计情况，可查看业主缴费详情，可进行催缴，延缴等操作，可创建收费任务。支持缴费信息的导入和导出；

- 物业费收费标准：支持自定义设置物业费缴费标准，实现账单自动生成；

- 公章管理：支持公章上传管理。

### 家政服务

应用概述：主要为社区居民提供邻里互动、促进邻里关系的新型购物方式。

功能简介：

用户端：

- 可分类型查找家政服务；

- 可查看服务人员详情；

- 支持电话预约

商家端：

- 入驻商家，提交商户资料，供运营人员审核；

- 通过审核可发布服务内容；

运营端：

- 查看所有上架服务内容；

- 商家资料审核；

- 对服务内容审核，可对违规内容进行下架处理；

### 社区团购（每日惠团）

应用概述：主要为社区居民提供邻里互动、促进邻里关系的新型购物方式。

功能简介：

商户端：

- 支持商户端发布团购信息，主要包括团购名称、团购价格、原价、团购上限人数、团购说明等内容

- 支持商家查看跟团人数。

- 支持对团购内容进行下架，进行二次编辑。

- 成功团购的用户可通过线下扫描核销，完成交易。

- 违规商品，会被运营人员强制下架。

居民端：

- 支持居民通过社区团购查看所发布的团购信息；

- 支持居民通过我要跟团参与团购；

- 参加团购后，会获得商品核销码；

- 支持居民通过我的团购中查看团购记录，并支持二维码核销、取消团购、联系商家的操作。

### 闲置交易

应用概述：主要为社区居民提供邻里互动、促进邻里关系的新型购物方式。

功能简介：

居民端：

- 向居民展示社区内容所发布的闲置商品，支持查看详情，支持通过我想要的操作与卖家沟通，达成交易。

- 支持居民通过卖闲置的操作发布闲置商品，包括商品名称、商品详情、商品价格、联系方式等信息。

- 支持通过我发布的商品对已经发布的闲置商品进行二次修改或下架的操作。

管理端：

- 通过审批管理对居民所发布的商品内容进行审核。

- 可对违规商品进行强制下架。

### 15分钟生活圈

应用概述：对接区级一刻钟生活圈地图。

功能简介：

- 对接区级一刻钟生活圈地图。

- 支持根据自身定位展示距离最近的生活圈。

- 支持通过生活圈切换功能查看不同的生活圈。

- 支持通过5、10、15分钟进行圈定区域，并展示生活圈商户，支持通过业态分类进行切换查看。

- 支持通过点击商户查看商户详情，并进行一键导航。

- 支持通过定位，回到自身所在位置。

- 支持查看当前生活圈的商户列表。

- 支持通过图层切换，切换核酸检测、车辆避灾的图层。

### 未来教育场景

### 安心托幼

应用概述：幼儿教育和社区建设息息相关。将周边的托育机构汇集，透过自身、家庭、社区/社会、自然四个维度，运用游戏力、戏剧、社会实践等方法，培育孩子们成为一个身心健康、情感丰富、有文化底蕴的人，以及生活艺术的创造者。

功能简介：

用户端：

- 列表根据tab类别区分展示日湖托幼资源内容信息

- 支持输入名称进行条件筛选。

- “精选”处展示后台配置推送精选的内容。

- 列表页区分排课状态展示资源入口，“已开课程”展示已排课的内容、“即将开课”展示未排课的内容。

- 列表选择点击具体内容展示内容详情页，支持展示内容名称、排课信息、内容简介、内容回顾。

- 支持点击选择排课时间、报名人员进行内容报名。

管理端：

- 托幼资源信息列表展示

- 支持根据内容字段进行条件筛选

- 支持内容编辑、删除、停用/启用、查看、排课、上传回顾、4、查看报名人员、推送精选。

- 资源审核通过后点击“排课”

- 支持进一步选择共享教室进行排课

- 排课表支持查看当前课程教员排课信息

- 点击“报名人员”查看报名人员列表

- 支持对名单人员进行查询、签到、删除和导出名单

- 点击“回顾”支持上传内容成果

- 点击“推送精选”一键推送至移动端精选模块。

### 社区达人库

应用概述：社区居民根据自己的特长可申请成为达人，申请成功后授予达人标签，可以进行排课。

功能简介：

用户端：

- 通过资格申请入口支持填写用户基础信息、上传用户资料发起申请提交至后台审核

- 审核通过后将自动获取“社区达人”的类型标签，在个人信息、课程信息等多处显示。

- 达人资质申请通过后，列表记录展示社区达人信息数据

- 支持输入名称进行条件筛选

- 支持列表页直接点击关注。

- 列表选择点击具体社区达人展示个人详情页，支持展示姓名、简介、擅长、粉丝状态、点赞状态。

- 支持详情页点击关注。

- 详情页下方模块展示相关的课程资源入口。

- “已开课程”展示已排课的内容、“即将开课”展示未排课的内容。

管理端：

- 根据达人资格申请审核情况，达人库列表展示达人信息数据

- 支持根据达人字段进行条件筛选

- 支持数据编辑、删除、停用/启用、查览档案画像

- 点击“档案画像”进入达人画像页进行查览画像数据内容。

### 日湖党建

应用概述：利用平台搭建智慧党建管理，实现利用云端大数据做好党员干部队伍管理；利用互联网实时对组织信息进行更新、管理；利用多媒体方式和碎片化特征助力党员学习等主要功能。

功能简介：

- 党员端：

- 首页

- 可查看优秀党员；

- 党内投票决议；

- 党员风采展示；

- 可查看党建组织/先锋岗任务/我的党路/党员风格/投票决议

- 党建组织

- 查看当地地区党委组织架构；

- 点击详情，可查看党组织详情

- 党员风格

- 查看党员活动风采及党委最新动态；

- 点击查看风采详情

- 投票决议

- 可进行在线调查投票；

- 用户可进行投票；

- 可查看投票结果

- 党员先锋岗任务

1、由后台管理发布的先锋岗任务；

2、党员可报名任务；

3、党员需要在规定的任务时间完成任务，并上传拍照任务结果，完成后获得先锋值。

- 我的党路

- 查看我的党员历史信息，党员个人信息，先锋值，历史先锋路程，所获得党党员荣誉

- 管理端：

- 党组织管理

- 可添加党组织，编辑党组织信息

- 可添加党员信息，编辑党员资料

- 可添加党组织荣誉

- 可查看组织信息

- 先锋任务管理

- 发布先锋任务，查看任务详情及完成情况，进行回访调查，对完成任务的党员进行先锋值奖励

- 新增先锋任务并发布

- 可查看任务状态

- 党员风采管理

- 可查看发布的党员风采，点击新增，发布风采

- 投票决议

- 建立问卷调查，可查看问卷调查情况。

- 点击新增，新增投票问卷。

### 幸福学堂

应用概述：搭建“人人为师”共享学习平台。设置专业技能等各类社区达人资源库；构建学习积分、授课积分等共享学习机制；打造社区功能复合型幸福学堂、共享图书馆等，满足多龄段需求；打造线上知识库，支持用户自主上传分享；实现社区居民“人人为师”的知识、技能共享交流机制，满足老中青各年龄段继续学习需要。

功能简介：

用户端：

- 列表根据tab类别区分展示日湖社区幸福学堂资源内容信息。

- 支持输入名称进行条件筛选。

- “精选”处展示后台配置推送精选的内容。

- 列表页区分排课状态展示资源入口，“已开课程”展示已排5、课的内容、“即将开课”展示未排课的内容。

- 列表选择点击具体内容展示内容详情页。

- 支持展示内容名称、排课信息、内容简介、内容回顾。

- 支持点击选择排课时间、报名人员进行内容报名。

管理端：

- 学堂资源信息列表展示。

- 支持根据内容字段进行条件筛选。

- 支持内容编辑、删除、停用/启用、查看、排课、上传回顾、查看报名人员、推送精选。

- 资源审核通过后点击“排课”支持进一步选择共享教室进行排课。

- 排课表支持查看当前课程教员排课信息。

- 点击“报名人员”查看报名人员列表。

- 支持对名单人员进行查询、签到、删除和导出名单。

- 点击“回顾”支持上传内容成果。

- 点击“推送精选”一键推送至移动端精选模块。

### 未来健康场景

### 健康小屋

应用概述：居民在家门口就可以免费测量血压、血糖，测评精神压力等健康指标，数据传到医院的信息平台后，可永久储存，居民便可以获得医生提供的健康评测和健康指导服务。

功能简介：

- 挂号管理：内置挂号模块，支持站点及值班医生同步挂号。

- 公共卫生随访功能：支持高血压、糖尿病等慢性病随访；支持移动随访系统数据接入。

- 服务台工作站：支持用户权限管理功能。支持客户档案管理、档案查询与维护。会员管理功能；客户体检结果趋势分析；群体健康状况查询与分析；远程数据申请的审核。

- 多媒体查询工作站：支持快捷式的输入查询。支持综合报告自助式打印。支持语音辅助导航。支持个人趋势图任意条件查询，支持相同条件群体健康状态对比分析。支持个性化的运动方案、饮食方案及日常生活注意事项提示。

- 随机多功能血糖工作站：受检者资料自动输入、血糖数据同步或分步传输、根据预置条件、自动生成个人血糖趋势报告、按年龄段自动生成群体血糖状况报告。

- 自动血压工作站：支持左右手臂数据可选设置。支持自动显示收缩压、舒张压、血压结果判断、根据预置条件，自动生成个人血压趋势报告,支持按年龄段自动生成群体血压状况报告。

- 身高体重称量工作站：支持实时称量功能，同步实时显示身高、体重、BMI值、测量结果是否正常提示。支持根据预置条件，自动生成个人身高、体重、BMI趋势报告,自动生成群体体格(肥胖)状况报告。支持蓝牙腰围、臀围数据自动输。

- 健康评估：支持中医体质辨识功能、老年评估、心理评估，支持打印健康指导报告。

- 移动签约：支持居民签约、个人基本信息的引入、签约服务协议选择、居民签约历史记录查询、居民是否签约查看、转约、解约等功能。

- 随访管理：支持个人档案管理、慢性疾病随访、老年人随访以及健康教育。支持信息实时上传到电子健康档案。

- 档案管理：支持个人基本档案信息的查询，在线信息下载，支持个人相关的就诊、体检记录、门诊记录、检查报告等信息的调阅，个人基本信息修改。支持家庭成员信息切换和档案查阅功能。支持建档提醒功能。

- 第三方系统对接：对接街道社区卫生服务中心HIS系统。

### 康老养老

提供助餐服务，支持查阅社区食堂菜单，后端对菜单设置，并且对于支持送餐食堂，可进行选择套餐、下单等操作，线上支付并实现送餐服务

### 未来创业场景

### 众创空间

应用概述：提供助餐服务，支持查阅社区食堂菜单，后端对菜单设置，并且对于支持送餐食堂，可进行选择套餐、下单等操作，线上支付并实现送餐服务

功能简介：

移动端：

1、支持用户切换空间；

2、支持预定工位/会议室；

3、预定成功后可刷码进出；

4、支持将已预定的工位/会议室门禁码分享给相关人员；

5、支持查看订单情况；

管理端：

1、支持创建空间，维护空间信息；

2、支持管理空间内的工位/会议室的基本信息，及收费标准；

3、查看工位/会议室的预定情况；

4、支持查看账单明细；

### 未来建筑场景

### 数字社区（CIM）

满足招标方对未来社区建设可视化和运营在数字孪生方面的展示需求 。

### 未来交通场景

### 智慧停车

应用概述：主要建设智能停车系统，提供车位管理、停车引导、车位预约等功能；创新共享车位管理机制，提高车位利用率；满足社区居民差异化、多样化、全过程需求。

功能简介：

- 用户管理：根据车辆用户类型可以分为长期用户、临时用户、月卡用户、储值用户等。

- 长期用户管理：车辆驶入/驶出抓拍识别区域，触发车牌识别相机抓拍车辆图片，及识别车辆车牌，车牌识别相机将抓拍图片及识别的车牌号等信息上传管理平台，系统比对白名单自动放行，同时信息显示屏显示车牌号、“欢迎光临”等提示语

- 临时用户管理：车辆驶入入口的抓拍识别区域，触发车牌识别相机抓拍车辆图片，及识别车辆车牌，将车牌识别相机将抓拍图片以及识别的车牌号等信息上传管理平台，系统记录进场时间，管理平台下发开闸指令，自动开闸放行，同时信息显示屏显示车牌号、入场时间、“欢迎光临”等提示语，出场时，上传离场时间，系统自动计算停车时长，支持车主通过缴费机、微信公众号、支付宝等支付方式支付停车费用。支付完成后道闸自动抬闸，驶出停车场。

- 月卡用户管理：车辆驶入/驶出抓拍识别区域，触发车牌识别相机抓拍车辆图片，及识别车辆车牌，车牌识别相机将抓拍图片及识别的车牌号等信息上传管理平台，系统比对白名单自动放行，同时信息显示屏显示车牌号、 月卡有效期、“欢迎光临”等提示语。若月卡超过有效期，再驶出停车场入口处，系统会自动将该车识别为临时车辆处理。

- 储值用户管理：车辆驶入/驶出抓拍识别区域，触发车牌识别相机抓拍车辆图片，及识别车辆车牌，车牌识别相机将抓拍图片及识别的车牌号等信息上传管理平台，系统比对白名单自动放行，同时信息显示屏显示车牌号、用户剩余余额、“欢迎光临”等提示语。若剩余余额少于本次停车费用时再驶出停车场入口处，系统会自动将该车识别为临时车辆处理。

- 临时车位智能管理：免费车辆停入地面临时车位，按临时车辆停车收费，有效管理临时车位，提升车场收益。

- 无人值守：当遇到车辆进出异常时，车主可以通过自助远程呼叫客户中心进行可视对讲，执行远程开闸，从而实现停车场少人管理、无人值守需求。车辆到达出入口遇到无法支付、支付后无法出厂、无入场或出厂数据等情况，可通过出入口对讲系统呼叫平台客服。客服接到前端呼入请求时，可以通过呼入事件的“设备名称”、“停车场名称”、“道闸名称”快速定位事件地点。根据现场情况手动模糊匹配车牌、修改车主车牌、修改车辆出入时间、更新支付、远程开闸、查询欠费信息或转呼现场巡检员。通过快速定位，快速响应，实现现场无岗亭、无人值守。

- 预约管理：支持停车场预约和取消预约功能；支持选择按次或者按时间段预约，预约成功后保留车位。

- 灵活计费：系统可实现不同时段、时长、累计计费、节假日计费、多段计费（子母车场）、自然日和车辆入场时间周期计费、自定义计费等多种计费方式，满足客户个性化计费需求。

- 统一运维系统：针对车牌识别系统，在系统运行过程中会出现识别错、或者不知道如何缴费等特殊情况；中控管理系统的作用，当出现异常情况客户可以直接在中控平台操作现场。

- 统计分析：收费统计包括岗亭收费、人工收费、手持终端收费：支持按停车场维度统计收费；支持按日月年维度统计收费；支持按收费来源维度统计收费；支持导出统计结果。车流量统计支持根据停车库、时间、车辆类型、车辆属性和车辆群组进行车流量统计。临时车缴费统计支持收费方式、停车库、缴费日期、自定义时间段进行临时车缴费统计，且根据不同缴费终端进行汇总。

### 未来低碳场景

### 垃圾分类

应用概述：带动社区居民形成绿色低碳的生活方式，打造“绿色低碳社区”。

功能简介：

- 资源分类系统：包含二维码管理、业主管理、巡检管理、角色管理、系统大数据分析、分类数据分析等功能

资源回收系统：包含智能回收箱、智能垃圾箱等功能

### 未来社区驾驶舱

数据驾驶舱是整体统一，包括大量、多种维度的数据组成来统一展示业务全貌。还具备充分的灵活性和配置性，可以依据自身的需求，灵活的选择不同维度的数据进行组合分析，满足不同场景的应用需求。

利用大数据技术，数据获取、处理及分析实现数据高效利用，通过数据驾驶舱进行展示，真正发挥数据的价值，形成数据资产。

日湖未来社区九场景数字驾驶舱是日湖社区各级管理者日常管理的辅助工具，用于为领导提供“一站式”决策数据支持。日湖未来社区九场景数字驾驶舱围绕“1+9”概念，即1个全局总览驾驶舱、9个场景子驾驶舱，包括邻里场景子驾驶舱、教育场景子驾驶舱、健康场景子驾驶舱、创业场景子驾驶舱、建筑场景子驾驶舱、交通场景子驾驶舱、服务场景子驾驶舱、服务场景子驾驶舱、治理场景子驾驶舱、低碳场景子驾驶舱，实现“一屏知全局”，有效提高社区基层治理信息化、智能化水平，提升社区的服务居民能力与安全管理能力，增强具名的安全感、幸福感、满意感。

### 全局总览驾驶舱

日湖未来社区全总总览驾驶舱利用数字孪生技术，实现日湖未来社区三维立体建模，展示日湖未来社区“空间全貌”，通过漫游模式实现全域社区游览。全局总览驾驶舱结合各子场景驾驶舱，展示以下内容：

（1）社区概况

社区概况主要包括社区简介、社区面积、户数、居民数量、男女比例、年龄结构、党组织结构等内容，属于社区的基本信息内容。

（2）积分排名

结合全域积分模式，对日湖社区积分情况做出整体排名，抓取活跃用户。

（3）活动排名

整合社区内部活动资源，从关注度、报名人数、活动次数等多维度综合排名社区活动，抓取社区热门情况，深层次挖掘居民的活动需求，实现针对性开展活动，满足居民业余生活。

（4）社区服务

- 房屋租赁，统计租客人数、出租房屋套数

- 报事报修，滚动展示报事报修内容， 报事报修数量、已处理数量。

（5）社区交通

智慧停车,统计停车位数量及空余数量

（6）社区治理

- 社区共建，包括分类占比、采纳数量、完成数量

（7）动态预警

对于安全事件、应急事件、疫情事件的综合预警提醒。

### 邻里场景子驾驶舱

邻里场景子驾驶舱针对于邻里场景业务所展示的可视化数据，使各层社区管理员能够详细掌握邻里场景的各类数据，并且通过分析、比较做出科学精准的决策和判断，主要包括邻里公约、空间预约一张图、社区活动、邻里风采、邻里社区公告、志愿服务、邻里互助、便民生活圈等。

（1）邻里公约

邻里公约主要是社区邻里间互相约定承诺的条款，通过邻里公约统计最新公约签名人数的占比。

邻里公约签名人数占比统计，通过饼图的形式展示，包括已签公约人数、未签公约人数，以及各占百分比。

（2）空间预约一张图

通过一张图的形式展示社区内的空间预约资源点位，并且统计空间预约总数、可预约数量、已预约数量，支持通过日期切换，查看不同时间的预约情况。

（3）社区活动

汇聚社区内的所有活动，对其进行数据分析，包括社区活动数量、社区活动报名情况、社区热门活动排行榜。

- 社区活动数量

按不同活动类型进行分类统计，通过饼图的形式展示各种类型的活动数量以及活动总数量。

- 活动报名情况

以进度条的形式表示活动报名人情况， “总进度”为可报名总人数， “已有进度”为已报名人数，“剩余进度”为剩余报名人数。

- 社区热门活动排行榜

整合社区内部活动资源，从关注度、报名人数、活动次数等多维度综合排名社区活动，抓取社区热门情况，深层次挖掘居民的活动需求，实现针对性开展活动，满足居民业余生活。

（4）邻里风采

通过横向滑动的方式展示邻里风采，包括主题名称、图文内容。

（5）邻里社区公告

以滚动的方式展示社区最近公告通知。

（6）志愿服务

志愿者由社区居民自发形成，参与志愿者活动，通过数据分析，对志愿者人数、志愿者活动、志愿者报名进行统计

- 志愿者人数

志愿者人数指已进入社区志愿者库中，固定的志愿者，不包括临时志愿者，用数字的形式展示志愿者人数，通过点击的交互方式能够查看志愿者名单。

- 志愿者活动

展示志愿者活动总数量，并且通过折线图的形式展示各阶段志愿者活动的举办趋势。

- 志愿者报名

展示志愿者报名的人数，包括固定志愿者与临时志愿者。

（7）邻里互助

统计居民发布需要帮助需求的总次数，及累计已经达成互助的次数。并且通过关键词统计，展示居民互助最频繁的内容。

（8）便民生活圈

以5、10、15分钟圈定便民生活圈，围绕“购物、餐饮、服务、文体、一老一小”五种业态分项展示各类业态的占比。

- 业态占比分析

以环形图的形式统计“购物、餐饮、服务、文体、一老一小”五种业态的占比情况。

- 优质商户排名

按评分高低对于商户进行排名

- 满意度情况

由管理部门发布满意度调查，对每期的满意度评价情况进行统计，以折线图的形式展示，分析居民对便民生活圈满意度的变化情况。

### 教育场景子驾驶舱

教育场景子驾驶舱针对于教育场景业务所展示的BI可视化数据，使各层社区管理员能够详细掌握教育场景的各类数据，并且通过分析、比较做出科学精准的决策和判断，主要居民之声、学员人群分析、活跃人群分析、热门内容、社区课程分析、资源分析、教育一张图、党委组织架构、党员活动风采、党委最新动态等。

（1）居民之声

居民之声主要用于收集居民对课程的看法，以列表的形式展示居民之声，按一定频率进行滚动播放，主要包括发布者、发布内容、时间等字段。

（2）学员人群分析

学员人群分析包括累计学员总数量，以及性别占比，学历占比，包括本科以上、高中、初中、其他，年龄占比及数量。

（3）活跃人群分析

以曲线图的形式统计活跃人数情况。支持按周、月、年进行维度切换，支持统计本周、本月、本年活动人数，并同比进行分析对比。

（4）热门内容

热门内容包括课程、教员，根据订阅数量对课程及教员进行分别排名统计，并通过气泡的形式持续展示热门课程名称及教员名称。

（5）社区课程分析

统计社区课程开办次数，用折线图的形式展示，支持通过周、月、年进行切换统计。

（6）资源分析

资源分析用于统计教育场景的所有资源情况，类型包括老年课堂、社区达人、托幼资源、学龄课堂，主要内容为教员资源总数、课程资源总数、学习空间总数、累计课时总数等。

（7）教育一张图

通过教育一张图展示各类学习空间的点位。

（8）党委组织架构

展示日湖社区党委组织架构情况，包括党支书书记、各组织干部等。

（9）党员活动风采

通过横向滑动的方式展示党员活动风采，包括主题名称、图文内容。

（10）党委最新动态

通过纵向滚动的形式展示最新的党委信息，便于管理者实时掌握党委最新情况。

### 健康场景子驾驶舱

健康场景子驾驶舱是通过中枢数据协同后形成的智能化、精细化、可视化的数据界面。通过健康场景子驾驶舱辅助各个管理层对社区内居民健康管理与统筹，实现线上线下联动的工作管理机制。基于健康场景子驾驶舱各个模块数据分析，主要包括一老一小离园监测、远程问诊、健康一张图。辅助科学决策，实现由“人脑”向“智脑”的转变。

（1）一老一小离园监测

接入第三方硬件设备，抓取一老一小离园数据，并对其统一分析，实现对老幼的特别关注服务。

以列表的形式记录一老一小离园情况，包括日期、离园数量、返园数量，详细名单等。支持通过点击查看对应详细名单。详细名单包括姓名、类型（老人、小孩）、离园时间、返园时间等。

（2）健康一张图

展示各健康设备的点位，包括健康小屋点位等。

探索和创新急救技术和服务，促进学科的交叉融合和创新发展，保障人民群众生命健康安全，设计打造“病人→社区→急救中心→医院”全要素生命急救链条，重点关注老年人生命健康管理，探索创新建设我市大院前急救和社区老年人健康管理新模式。社区老人健康管理及医疗急救主要功能需求如下：

（1）生命体征采集

对目标人群进行持续的生命体征数据采集，监测其健康指标变化，主要有如下几种采集手段：

1）基于MEMS＋光纤传感技术的智能床垫，主要用来实现非接触式实时采集心脏、呼吸、睡眠、行为方面相关数据

2）智能手环，主要用来采集心率、血压、血氧检测功能等数据（以户外采集为主）

（2）行为、环境数据采集及监测

通过在目标人群居室安装相关设备，进行行为、环境数据采集及监测，主要有如下几种采集手段：

1）跌倒检测终端，主要用来实现行为侦测及跌倒预警，可检测跌倒以及长时间滞留。

2）烟雾报警器，主要用来采集室内有无火灾或烟雾过大情况

3）燃气报警器，主要用来采集厨房有无火灾或燃气泄漏情况

（3）智能报警

通过采集的各类数据，分析用户体征情况及环境状况，达到一定指标后，采用自动/手动方式向外界发出报警信号，主要有如下几种方式：

1）家庭网关主机，安装在客厅墙壁，用于紧急情况下与外部沟通

2）SOS按键，安装在卫生间和卧室床头，用于紧急报警。

3）急救监护终端，安装在社区街道和社区门卫处，用于处理急救等信息。

（4）急救联动

通过健康管理及急诊急救系统与120调度指挥系统的对接，在紧急情况下急救中心将参与救援，主要流程如下：

1）社区老人在触发健康报警后，先由社区人员（家庭医生、网格员、保安等）至其家里进行检查

2）若为误报或情况轻微，则停止报警，完成报警任务。若情况较重，则触发120报警联动，并在120指导下就地开展自救。

3）急救中心根据社区病人预先在系统录入的基本信息及从健康管理及急诊急救系统传输过来的实时信息做好抢救准备，尽快赶到现场，途中指导现场社区人员进行抢救。

4）救护车赶到现场后进行抢救，并尽快将病人转送至目标医院，通过急救中心与医院的“上车即入院”系统将病人情况实时传输至医院，配合医院做好抢救及入院准备。

### 创业场景子驾驶舱

创业场景子驾驶舱把散落在系统内各个角落的各种数据归集起来，通过合理设计、规范呈现形式，将数据通过大屏呈现，盘活对整体数据的应用。为管理层做出科学决策和协调工作提供有力支撑。主要模块包括众创空间、双创服务。

- 众创空间

众创空间汇聚社区内共享的创业办公空间，主要通过众创空间一张图展示。

众创空间一张图展示各工位点位，支持按时间切换，了解对应时段工位预约情况，并统计工位总数、已预约工位数、剩余工位数。

（2）双创服务

双创服务包括最新政策、代办服务等。

- 最新政策

以列表的形式展示最新政策内容，包括政策名称、政策时间、政策发布部门等。根据一定频率进行滚动展示。

- 代办服务

以列表的形式展示代办服务，包括代办服务名称、代办服务请求人数等内容，根据一定频率进行滚动展示。

### 服务场景子驾驶舱

服务场景子驾驶舱针对与社区服务业务数据进行收集、处理、加工、分析等四步骤进行最终展示，服务场景子驾驶舱能够让社区管理部门快速了解社区所提供的服务情况，从而对运用数据的基础辅助对提升社区服务提供帮助。主要包括报事报修、缴费总览、资源看板、社区食堂、安全监测一张图。

（1）报事报修

- 对社区报事报修事件进行统计，包括待办数量、已办数量。

- 对事件报事报修数据以动态滚动的形式进行展示。

- 展示高频报事报修类型热词

（2）缴费总览

对水费、电费、物业费、停车费等不同类型费用进行占比统计，支持统计应收费用、已收费用、待收费用等。

（3）资源看板

资源看板对停车位、空余房屋进行统计分析

- 停车位

展示物业拥有停车位数量，当前时间空余停车位数量。

- 空余房屋

以列表的形式展示空余房屋的房屋位置（几幢几单元几零几）。以纵向滚动的形式按一定频率滚动。

展示空余房屋总数量、已出租房屋数量等。

（4）社区食堂

展示社区食堂累计配送次数、累计服务人数等内容。

（5）安全监测一张图

安全监测一张图上展示各个安全监测硬件点位，包括水位监测、烟感监测、安防监测，通过点击监测点位能够查看监测实况。

出现安全隐患时，将及时通过弹窗形式展示，并在对应的安全监测硬件点位进行动态闪烁预警，实现社区管理人员“线上统管安全实况”。

### 建筑场景子驾驶舱

利用数字孪生CIM模型技术，实现对社区各类建筑的拆楼操作，通过建筑场景子驾驶舱能够掌握个建筑内部结构情况，并通过数字孪生CIM技术支撑各场景中“一张图”的构建。

### 交通场景子驾驶舱

交通场景子驾驶舱主要是对于社区内部交通数据的汇总统计，实现管理部门通过驾驶舱掌握全社区交通情况，为引导车辆、减少堵塞提供帮助。主要包括交通一张图、车辆统计。

- 交通一张图

通过交通一张图展示各个充电桩分布，并展示充电桩现阶段状态，包括使用中，未使用中，实现新能源车辆的合理引导。

- 车辆统计

通过饼图的方式统计社区内长期车辆与临时车辆的占比，并智能预估合理占比范围，避免出现临时车辆过多导致长期车辆停车位不足的现象。

对临时车辆累计费用进行统计，包括应收费用、已收费用、待收费用。

### 治理场景子驾驶舱

治理场景子驾驶舱是通过中枢数据协同后形成的智能化、精细化、可视化的数据界面。通过治理场景子驾驶舱辅助各个管理层实现社区内部综合。基于治理场景子驾驶舱各个模块数据分析，主要包括随手拍动态栏、社区共建、防疫一张图、应急事件预警、重点人群管理。

（1）随手拍动态栏

以滚动的形式展示最新随手拍内容，包括随手拍图片，通过缩略图的形式展示，支持点击放大查看详细图片。

（2）社区共建

将社区共建按不同的建议类型进行分配，以饼图的形式进行各占比分析。支持展示共建采纳数量、共建完成数量。

（3）应急事件预警

对社区突发的应急事件进行动态预警提醒。

### 低碳场景子驾驶舱

低碳场景子驾驶舱通过对接智能回收站、智能垃圾箱、能耗监测等硬件设备实现数据采集、加工、分析，通过图表形式展示，实现日湖社区低碳化管理，为国家碳达峰、碳中和做出“日湖社区”贡献。主要包括垃圾分类、能耗统计。

（1）垃圾分类

根据智能回收站及智能垃圾箱回收的数据，统计其他垃圾、有害垃圾、可回收垃圾、厨余垃圾的占比情况。并通过智能计算，得出每天为低碳做出的贡献值，及累计低碳贡献值。

## 十、应用支撑层建设

### 机构及人员管理

日湖未来社区组织架构需与区级未来社区智慧服务平台组织保持统一。

### 用户管理

对系统各类用户的组织机构、用户及用户组、角色、账号进行管理。提供用户账号的查询、添加、删除和修改功能，实现用户账号以及单位部门以及角色的绑定功能。

### 权限管理

对赋予角色的权限组进行管理。

权限组的修改查询和详细权限的设置。详细权限分为基础权限组、页面访问及菜单显示权限组、数据及报告下载权限组等类别。可通过将详细权限配置给权限组的方式控制每个权限组的权限范围。

权限组的增删改查，可对权限组所属模块、配给角色进行记录。

### 角色管理

可对平台各类角色进行维护修改，配置权限组给不同角色，展示角色启用状态和配置用户数量等信息。

账号角色的增删改查和启用、停用

角色名称，角色配置给的账户数量，角色当前的启用停用状态，角色分类（同一类角色配给用户后，用户只享有该类角色中最高权限的角色）。

5.IRS组建申请需求

| 序号 | 组件名称 | 组件编号 | 组件提供单位 | 是否强制组件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一用户认证（政府服务网） | 无 | 省大数据局 | 是 |

## 十一、数据资源层建设

数据资源层主要是为了构建未来社区九大场景建设数据提供数据清洗，整理成标准格式的，能够符合要求的数据集，用于全方位及多维度的分析。

本系统主要是业务数据库和外网服务数据中心的信息交换，以支持各类基于智能终端的服务应用，并通过区级未来社区数字底座交换平台，为拓展网络单位的信息交换打好基础。数据交换系统的主要内容包括数据采集接口、数据发布接口、数据交换管理。最终目的是为了实现多部门数据共建共享，一方建设多方使用。

### 数据采集管理

数据共享采集基于WebService或数据库同步方式（如Oracle的DBLink）按需向提供信息源的系统获取数据和服务。数据采集管理对面向源数据的提供系统所建立的服务接口建立统一管理，并对采集过程实现统一配置。

对于业务系统提供的源数据将按照不同类型进行区分并进行不同方式的处理：

A.基础数据类型：该部分数据是共性特点最强、复用频率最高的数据，同时数据量较小，将通过同步方式进入系统的基础资源库，并在系统自有数据库中保留最新备份；

B.具有跨业务统计需求的过程数据：由于跨业务的统计无法由业务应用直接提供，因此需要将过程数据保留在平台自有数据库中，但无需保存完整信息，只需要保留与统计相关的关键项。其他具有即时或短期统计需求的数据也可以通过在本平台实现数据冗余的方式提高访问性能，无长期统计需求的数据可以设定保留期限并自动移除历史数据。

C.大容量或统计无关数据：这部分数据将完全保留在原有业务系统中，例如需要整合的视频监控的录像信息，在系统需要展现这些数据时，通过服务接口直接获取。

### 数据加工管理

数据加工管理的主要功能是对数据加工过程实现配置，同时针对需人工加工、干预的数据提供管理功能。

数据共享集成系统的加工过程重点在数据内容的融合和关联。由于外部数据在提供时，可能与系统的数据标准存在差异，因此，需要在数据传输时，根据数据标准规范，对数据项进行规范性加工。

除了规范性加工之外，加工过程中主要通过对于不同业务应用提供的源数据实现关联和数据项补充。

A.补充：重点是围绕组织、人员、时间、空间、业务五个要素对信息内容进行补充和加工，对于缺失的内容提供机制进行完善；

B.关联：关联工作首先要通过建立不同业务应用数据之间的映射关系，实现统一的信息关联。

除此以外，还要实现在上述五要素之间的信息关联，实现同一人员、同一地点、同一时间等关联关系的识别。

### 数据分发管理

在数据通过采集、加工建立标准化数据之后，利用数据分发共享服务的方式，向系统内或系统外的应用提供数据服务接口。

数据分发管理针对这些数据服务接口建立统一的配置和管理，同时对分发的过程实现追踪。

在分发过程中主要通过对业务场景的数据需求进行识别，综合利用多业务应用的源数据进行组织和封装，封装的结果为具有与业务对象相匹配的数据结构的实例数据。

### 数据库建设

#### 基础数据库

包括社区单位信息、商户信息、社区空间资源信息、社区达人信息、社区居民信息、车辆信息、房屋信息等。

#### 业务数据库

包括活动报名信息、志愿者信息、党建风采信息、社区共建上报信息、随手拍信息、积分信息、邻里互助信息、在线社群信息等。

#### 主题数据库

主要围绕九大场景建立专题库，包括邻里场景信息库、治理场景信息库、服务场景信息库、教育场景信息库、健康场景信息库、低碳场景信息库、建筑场景信息库、交通场景信息库、创业场景信息库。

#### 操作日志数据库

包括用户操作日志、服务操作日志、数据服务调用日志等系统日志记录信息。

## 十二、项目实施管理要求

### 项目组织要求

投标人应对未来社区、数字底座等业务及本省市相关业务单位信息化技术架构，并根据项目建设内容要求，在投标时详细说明项目组成员，及各成员的职责。

### 项目组成员

2.1项目开发人员：中标人在签订合同后配置人员至少包含项目负责人、技术负责人、技术架构人员、需求调研人员、前端开发人员、后端开发人员、数据库开发设计人员、硬件工程师等。

项目负责人：拟派项目负责人须具有本科学历且有10年（含）以上工作经验。

技术负责人：拟派技术负责人须具有本科学历且有10年（含）以上工作经验。

2.2日常运维：中标人须在项目验收后配置专业人员服务，人员需要有相关信息化项目管理、信息化运维等经验。提供本项目系统日常维护、投诉和问题咨询、现场异常事件处理等。

2.3主要人员变更：项目主要人员指实际参加本项目的管理、技术等方面的负责人，一般指项目负责人，项目技术负责人，软件专业项目组负责人，质量管理负责人等。项目主要人员一旦确定，未经采购人书面许可不得更换。

### ▲项目进度要求

本项目要求中标且合同签订之后三个月之内完成项目建设及项目初步验收，三个月试运行结束后完成项目终验。

### 质量管理要求

投标人需参照相关质量管理要求，配备专职的质量管理人员，全过程跟踪和管理项目质量，提交完整的项目文档，确保进度计划的执行和质量控制，同时按照软件工程的要求进行质量管理。

### 沟通协调要求

根据本项目的特点，项目干系机构较多，有效的进行沟通和协调将极大推动项目的进行。投标人在投 标文件中说明其沟通管理和干系机构协调计划、技术和工具等，确保项目组畅通的沟通渠道，保证沟通到位，信息发送及时。

### 技术方案内容要求

本次招标文件提出的对项目主要需求，是投标人编制投标文件和报价的主要依据，但不应作为编制正式实施方案的完整详细要求。在编制正式的项目建设实施方案和详细设计时，投标人应深入分析和充分考虑招标人对本项目现在及未来发展的需求，设计出完整的优质方案。要开放各类数据及业务接口，便于系统功能的扩充和完善。中标后投标人所作的详细设计应完全满足用户的需求，同时不得与投标方案有实质性改变，除非招标人和初步设计单位认可。

投标技术方案内容必须完整、描述清晰、结构合理，无遗漏、无歧义。

方案中体现应用软件系统所采用的体系架构和运行平台要求。

所提供的技术方案，必须符合项目的实际情况，并且在技术方案中阐述方案的优势和亮点，体现出清晰合理的系统数据流程设计和相应解决办法。

综合各类用户和使用对象的特点和要求，合理设计系统界面、层次结构及功能。

详细说明本项目的重点、关键点及难点，并提出解决方案。

投标人对本项目扩展、后续采购和运行维护期后的承诺。

### 软件功能变更要求

采购人需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须承诺在采购需求和政策法规范围内， 随着采购人需求的变动随时做出响应，修改相关软件功能。

在质保期内，投标人须在采购需求和政策法规范围内，对采购人提出的系统（含数据库、安全规则库 等）升级更新、备份存储、维护、模块扩展含接口预留、功能变更或增加等要求，按采购人需求对整个系统做出相应变动，以满足采购人的需求，费用含入本项目投标报价，由投标人综合考虑。

### 安装、测试、对接及系统集成要求

中标人在项目合同签订后，需组织相关实施人员在该项目招标需求的基础上进行深入调研，编制需求规格说明书。

负责本项目范围内现场安装部署、集成、测试和调试，保证系统功能、性能要求的实现。在安装、 配置和测试、调试过程中，中标人应对最终用户技术人员所提出的技术问题，给予满意的答复。

要求有完整的安装和配置程序，具有详细的系统安装配置说明手册、用户使用说明书和系统维护 说明书。系统实际安装与操作必须与说明书描述一致。

要求具有完整的系统测试计划，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。

项目实施过程中，如果牵涉到与第三方产品集成工作，中标人应与系统集成商及其他供应商通力 合作，并提供必要的技术支持。

▲本项目建设平台必须无条件按江北区统一未来社区数字底座标准要求进行开发，完成无缝对接工作，并在投标文件中提供对接解决技术、思路、策略、组织保障等内容，确保平台对接万无一失。

中标人负责解决系统建设中全部技术问题，对用户单位项目建设中碰到的其他技术问题，有责任 和义务提供咨询和帮助。

中标人需做好包括但不限于运营阶段物联网引擎平台的对接、升级；未来社区9场景服务应用平台的上架、技术支持；社区专题库对接、升级；全区运营积分系统维护、更新；与甲方聘请的未来社区运营单位对接好场景运营等全部工作。

### 知识产权要求

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部 分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

▲项目验收后，这次建设的项目的软件源代码应完整移交给采购人，产权归采购人。提供的源代码需保证完整，且要有实际环境运行验证，否则一律不验收。

### 培训要求

中标人必须为采购人提供系统使用、系统操作和管理维护培训，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；投标人必须列明相应的培训课程。

投标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等 详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

技术培训的内容必须包含软硬件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。中标人培训人员必须是公司的资深工程师。

培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。

所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

实际培训时间、人数和地点按中标人与项目采购人商定的为准。

### 交付要求

中标人应按照招标文件所约定的内容和时间进行交付。按照工程规范国家标准分阶段交付应用系统的文档，所交付的文档与文件应该是电子版式及纸质形式。交付的文档包括但不限于：项目实施方案、需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、设备安装配置手册、项目测试方案、 项目测试报告、用户操作手册、管理与维护手册、安装手册、竣工图纸、工程量清单、总结报告及招标方认为需要的其他材料。

### 项目验收要求

项目的验收包括初步验收、试运行和竣工验收。

#### 12.1项目初验

中标人完成本项目设备采购、安装、调试，并系统投入试运行。中标人完成由采购人参与的系统性能自检工作后，向采购人提交书面初验申请报告。

中标人初验时应提供以下材料，包括但不限于：

需求调研报告

需求规格说明书

软件概要设计说明书

软件详细设计说明书

操作手册

操作用例

培训手册

部署手册

系统自检报告

初验报告

#### 12.2试运行

初验合格后，系统进入试运行，试运行时间为 3个月。

#### 12.3终验

中标人完成本项目系统初验合格后，向采购人提交书面终验申请。中标人向采购人提出 终验申请，采购人组织相关单位进行系统的终验。系统终验通过，进入正式运行维护阶段。系统终验收合 格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备、软件和资料；试运行时性能满足合 同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

### 其他技术、服务等要求

13.1保密：中标人应保证严守在履行本合同中以任何方式知悉的采购人的商业、技术秘密和其他商业 及技术信息，不得泄露、不正当使用或允许他人使用。

13.2应用软件包括但不限于上述需求描述，中标人在需求调研后应提交正式的软件需求范围确认书并经采购人确认，采购人有可能对上述软件的功能需求进行适当的调整，中标人应满足采购人的合理变更需求。

## 十三、系统安全要求

本项目建设需满足信息安全等级保护2.0 三级要求。应用层面做好访问控制、身份鉴别、恶意代码防范、入侵防范、安全审计、数据保密、数据安全及备份恢复等方面建设。

### 1、网络安全现状及风险分析

### 网络安全现状

日湖未来社区以互联网网络实现业务的互联互通，通过租赁防火墙、数据库审计系统、SSL VPN、堡垒机等安全设备与政务云数据库审计系统、防火墙、高防DDOS等安全设备共同防御，确保具备通信完整性、通信保密性及备份与恢复性能。同时，日湖未来社区通过申请运营商专线资源，实现与区级数字底座数据互通，同时申请区级底座资源部署建设监管与协同平台，安全资源包括云防火墙、安全审计等设备，确保系统数据安全。

### 安全态势感知

#### 前端流量感知：

通过对客户网络设备、安全设备、主机和应用系统日志进行全面的标准化处理，及时发现各种安全威胁、异常行为事件，为管理人员提供全局的视角，确保客户业务的不间断运营安全。对网内流量进行流量解析预处理、协议识别，将处理后的数据上报至网络安全动态风险评估平台做进一步的关联分析与数据挖掘。

图1  网络安全流量处理系统结构图

#### 系统关键功能：

（1）资产分析：通过主动扫描和被动流量监控两种资产探测方式，实时精准的持续监控资产变化情况，可自动发现网络设备、主机、安全设备、操作系统、数据库、web应用等。识别和关联资产端口、服务、组件等信息，全面掌握网络资产状态。自动统计网络资产数量、变化趋势、归属、端口分布、组件分类、操作系统分布等属性信息，自定义资产标签及硬件信息，根据资产属性特征或标签信息进行分类检索统计。自动关联资产存有漏洞及异常行为。

（2）脆弱性分析：通过脆弱性探测完成资产脆弱性评估，漏洞库可覆盖当前网络环境中主流的操作系统、数据库、web中间件、网络设备漏洞，同步更新国家能力中心漏洞检测规则，有效应对突发安全事件。

（3）威胁分析：通过协议分析、内容萃取等报告对应的异常事件。可检测勒索软件、恶意软件、信息泄露、C&C通信、扫描探测、暴力破解、系统提权、web攻击等网络威胁。同步国家能力中心下发的恶意URL、域名等信誉数据，完成新型威胁及高级持续威胁的检测。

（4）动态安全评分：根据资产、脆弱性、威胁多个维度进行关联分析与模型分析，对网内整体安全性进行安全评分，全局掌控网络安全状态。

#### 安全态势感知部署

采用多级分布式部署方式。安全态势感知系统部署于环保专网边界出口，通过分光或镜像的方式将日湖未来社区全部出入系统的流量导入至本系统，能对日湖未来社区网络安全状态进行深入监测与分析。

图2安全感知系统网络部署现状

### 终端安全防护

#### VPN和堡垒主机

通过VPN和堡垒主机为环境质量监测站点提供远程管理服务，解决下位站点远程运维问题。具备业务系统运维访问控制和审计合规的运维审计，通过账号管理、身份认证、资源授权、实时阻断、同步监控、审计回放、自动化运维、工单管理等功能，通过事前授权，事中精细化控制，增强运维管理的安全访问合规，满足事后任何行为可追溯审计取证等要求，对日常内部运维中日常的各种误操作、恶意操作提供精细化控制和操作过程全审计，有效解决用户内部运维过程中的各种风险。

#### 防病毒软件

日湖未来社区数字化平台建设过程中，防病毒软件配置50个企业客户机许可；配置50个企业级客户端和服务器安全套件许可；3年软件及病毒库升级。

#### 准入控制设备

面向各专网节点，全面管控各专网终端设备，整体提升各监控或检测专网的网络安全性。主要针对PC终端、哑终端等设备的准入控制管理，包含：应用准入、802.1x准入、Portal准入、终端入网合规检查、隔离修复、访问控制等功能。支持策略路由、镜像、透明网桥等多种准入技术，资产管理、IP地址管理、ARP欺骗防护、主机防火墙、网站访问控制、流量监测、软件分发、远程协助、远程开机、外联行为控制、违规访问控制、外设管理、移动存储介质授信管理、终端审计等功能。

#### 上网行为管理

根据网络安全监管部门要求，做好内部用户访问互联网的日志记录，同时通过行为管理设备加强内部办公终端的管理。支持对系统内用户实现电脑管控、局域网管控、聊天管控、邮件管控、屏幕管控等管理措施。

#### 网络安全风险分析

通过态势感知、审计系统、防护墙等各类安全设备，在网络安全方面得到极大的提升，已初步建成标准的安全防护体系（网络安全、主机安全、应用安全、数据备份与恢复等安全建设内容），但在业务系统数据安全、系统运行安全等方面仍需进一步加强，主要存在信息窃听、信息丢失、越级访问、入侵、数据保密性等方面存在一定的风险，需进行适当加强。

信息被窃听风险：当进行远程管理时，若未采取必要措施（如身份鉴别），容易出现信息在网络传输过程中被窃听的风险；

越级访问风险：当防控控制不够精细时，容易出现整个库表信息被获取的风险，如未对不同的数据表设置不同的访问策略，当访问者访问某张数据库表内容时，可能出现整个数据库内容被访问获取的风险。

信息丢失风险：当系统未就数据进行定期记录保护，容易出现预期外的信息删除、修改或覆盖等潜在信息丢失风险。

入侵风险：当数据库存在安全漏洞时，容易被利用从而被入侵攻击，导致发生数据安全事件，需要对重要节点入侵的行为进行检测，防止安全事件发生；

数据保密性：数据传输过程中涉到大量的业务数据，若不采取一定的保护技术，将存在重要数据在传输&存储过程中的泄密的风险，需要在重要数据传输过程中进行加密或脱敏等措施，以保障重要业务数据的安全。

### 部署安全需求

本项目分内部平台（面向政府部门）和服务门户（面向居民用户）分别部署在政务外网资源共享区和公众服务区上，两个部分的应用程序、配置文件和数据库需分别部署，不能共用。

### 应用安全需求

通过专业的应用安全团队对业务系统应用进行漏洞扫描检测、上线安全测评、人工渗透测试。应对各业务进行统一防护。通过使用黑白名单的方式，对学习模式获取的变量长度、类型、规则进行定义，从而输出匹配规则进行防护。安全策略由安全专家根据日常的安全防护日志记录进行不断更新调优。在遭受新型攻击时，安全专家保证防护策略可优先代码修复，实现0day的防护能力。通过制定不同的安全标准，实现整体应用安全管理：

应用安全管控标准：定义应用安全的过程文档、开发环境、代码安全、需求分析、安全设计、数据安全设计、安全检测、安全发布进行完整的要求说明。

应用安全管理规范：主要规定应用上线应进行安全检测和审批，对审批的流程和角色进行定义。在产品进行功能需求、架构设计时，需进行安全评审，规范应用系统变更、维护的原则，对敏感系统隔离进行说明。

配置变更安全管理：应用配置变更的安全管理，负责对版本变更、应用的文件数据变更、开发需求变更等进行详细的变更流程设计，加入安全审计。

源代码安全管理：使得源代码的安全使用可跟踪。

### 数据安全需求

数据是应用系统的基础，要从授权管理、数据加密、数据脱敏、使用留痕等方面加强数据安全。

授权管理。按照社会公开、政务共享、授权使用三大类进行管理，每一类还需对每个指标集设置更细的权限，如是否可以列表显示、是否可以查询。

数据加密。部署在互联网区域的数据库原则上要求加密，至少要对主体标识信息及有关法人信息进行加密。

数据“脱敏”。在对外公示时，身份证号码、电话号码等敏感数据需进行“脱敏”处理，如将部分字符以*号代替。

使用留痕。各部门对信用信息的使用都需要记录，包括申请使用权限、查询数据、交换数据、通过接口使用数据、下载数据，记录的数据项包括登录名、部门名、时间、IP地址等。对于网站上的信息查询，也需记录查询者的IP和时间。

### 信息安全等级保护需求

依据《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）的定级流程得出系统自定级结果及定级理由，按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）及相关文件要求，遵循规范的流程，按照公安部及省公安厅信息安全等级保护工作相关要求，开展信息系统等级保护测评工作，本项目验收之前经过第三方测评机构进行信息系统安全等级保护测评，并提供加盖有第三方测评机构专用章的测评报告。

## 十四、数字化建设需求清单

### 未来社区智慧服务平台（九大场景应用开发及服务）

| 一、未来邻里场景 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | ◆邻里公约 | 项 | 1 | 用户端： 1、用户在移动端可以查看公约内容进行签名确认 2、签完名后可以查看未签名和已签名的人数占比。 管理端： 1、默认只有一份公约，不能新增或删除。 2、管理员可以查看所有社区的公约模板记录。 3、支持查看签字人员列表和未签字人员列表。 4、支持编辑、停用或启用功能。 |
| 2 | 空间预约（邻里中心） | 项 | 1 | 用户端： 1、展示社区内所有可预约的场地空间列表。 2、支持查看场地详细信息，包括场地名称、场地地址、最多可容纳人数、开放日期和可预约时间段。 3、预约场地需填写预约人的基本信息字段，支持选择日期、时间进行预约。 4、已预约事件支持取消预约。 管理端： 1、支持管理员维护场地、空间的基本信息，以及开放时间。 2、支持按时间筛选查看场地的预约情况。 3、支持自定义设置开放时间段。 |
| 3 | ◆活动报名 | 项 | 1 | 用户端： 1、支持在活动广场内可查看所有活动列表。 2、支持Tab切换查看的活动列表。 3、支持查看活动规则和活动详情。 4、报名成功后支持取消报名 运营端： 1、支持发布活动内容 2、支持设置报名时间 3、支持导出报名人员列表 4、支持取消活动 |
| 4 | 我的社区 | 项 | 1 | 用户端： 1、支持查看社区介绍，文化特点。 2、支持网格员信息。 管理端： 1、支持编辑内容 2、支持展示网格员信息 |
| 5 | 组织公开 | 项 | 1 | 用户端： 1、支持查看日湖社区业委会组织列表及人员信息 2、支持查看物业组织的人员列表及信息 管理端： 1、支持组织列表展示 2、社区管理员后台新增、编辑组织人员信息 |
| 6 | 红黑榜 | 项 | 1 | 用户端： 1、查看社区红黑事件列表； 2、支持用户下载附件； 管理端： 1、支持社区管理员针对类型进行新增、编辑、发布； 2、支持删除、上传附件功能； |
| 7 | ◆社区公告 | 项 | 1 | 用户端： 1、支持查看社区信息列表； 2、支持用户下载附件； 管理端： 1、支持新增、编辑、发布； 2、支持删除、上传附件功能； |
| 8 | 志愿服务 | 项 | 1 | 用户端： 1、支持填写基本信息和上传相关资料可申请为志愿者，由管理员审核； 2、成为志愿者时可针对志愿活动进行报名； 管理端： 1、后台支持查看志愿者人员列表，志愿者画像； 2、支持管理者进行删除功能； |
| 9 | ◆社区会议管理 | 项 | 1 | 1、支持在后台可发起新会议 2、支持短信通知参会人 3、支持上传附件； |
| 10 | 邻里线上社群 | 项 | 1 | 用户端： 1、创建话题，用户可选择相对应的话题进行发表动态； 2、支持用户在动态下面点赞、评论等功能； 运营端： 1、对用户发布的动态内容进行审核； 2、对违规发布的内容进行删除； 3、支持运营人员二次审核，支持删除 |
| 11 | ◆社区任务（在线投票） | 项 | 1 | 用户端： 1、查看投票任务，支持投票； 2、支持管理员在移动端创建任务；创建任务时设置参与限制； 3、支持查看投票结果； 管理端： 1、支持新增时做投票任务限制； 2、支持编辑任务时有预览图； 3、预览图上支持编辑、删除、上下排序功能； 4、问题类型支持单选、多选，每个选项支持填空； 5、支持问卷结果导出功能。 |
| 12 | ◆邻里互助 | 项 | 1 | 用户端： 1、可查看该社区内所有需要求助的相关信息 2、支持其他用户可以在下方进行认领 3、支持用户发起求助信息 4、支持提供帮助后，提交救助反馈 管理端： 1、管理员需要审核用户提交上来的求助信息内容，通过后才能向其他用户展示； 2、支持对互助信息进行删除功能 3、展示求助信息列表 4、查看救助反馈 |
| 13 | ◆居民之声 | 项 | 1 | 用户端： 1、支持发起居民之声 2、支持文本框输入内容 管理端： 1、可查看居民呼声列表 2、支持对居民之声做出响应 |
| 14 | ◆积分系统 | 项 | 1 | 用户端： 1、个人当前积分数查询，查询积分流水； 2、查看积分任务，了解积分获取规则，完成任务获取积分； 3、可选兑积分商品，查看商品详情，并支付一定积分获取商品； 4、订单记录，可查看兑换商品订单，发生纠纷可于商家协商并上报至运营人员； 5、可用积分玩转大转盘获得积分奖励； 6、积分获取和积分兑换记录查询。 商家端： 1、入驻商家，提交商户资料，供运营人员审核； 2、通过审核可发布积分商品； 3、可查看商品积分兑换情况； 4、对兑换订单进行管理，可查看订单详情，对发现纠纷的订单可进行自行处理，无法处理可上报至运营人员。 运营端： 1、制定积分规则，查看积分发放/兑换/获取情况对积分发放进行统计； 2、查看社区积分获取排名，用户积分获取排名； 3、积分分运营看板：展示发放积分趋势，根据发放积分数进行数据统计，可根据用户年龄层，积分值进行统计，4、可查看积分任务完成率和积分商品兑换情况； 5、制定积分任务，可设定积分发放的额度，发放的形式，并下发给社区； 6、可制定趣味活动：每日签到、宝箱奖励、大转盘、红包雨等用积分玩转并可用积分奖励给用户； 7、全域积分进行统一管理，可查看每个社区所有应用的积分账单，可划拨分配积分； 8、支持社区发起积分充值申请； 9、商家资料审核，可对违规商家进行处罚操作，支持数字商家上传数字商品； 10、积分商品审核，可对违规商品进行下架处理； 11、订单管理，可查看所有交易订单，可对有纠纷的订单进行处理。 |
| 二、未来治理场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | ◆随手拍 | 项 | 1 | 用户端： 1、用户点击发布，填写报事基本内容； 2、支持拍照上传照片； 3、支持可查看该社区内所有用户发布的随手拍内容； 4、支持查看事件跟踪流程； 物业端： 1、支持随手拍内容列表展示 2、可对业主提交上的事件进行线下处理，线上反馈； |
| 2 | ◆社区共建 | 项 | 1 | 用户端： 1、支持在线发布社区共建内容 2、支持可根据全部、我关注、业委会关注、业委会采纳进行切换 3、支持点赞、评论、关注功能； 4、对于业委会关注/业委会采纳的事件可以查看事件跟踪进度； 业委会端： 1、支持业委会在移动端和后台端对事件进行关注或采纳； 2、支持业委会线下跟踪进度，线上反馈跟踪内容； 3、展示社区共建事项列表； 4、支持查看所有事项评论反馈详情。 |
| 3 | 未来社区应急 | 项 | 1 | 建立未来社区应急指挥决策系统。将抗台、消防等事件监测信息、医疗救治信息、卫生执监督法信息和相关信息统一在系统中，采用科学的危机处理方法，先进的信息处理技术和现代的管理手段，实现对突发事件的辨别、处理和反应，对事件处理全过程进行跟踪和处理。实现从突发事件相关数据采集、危机判定、决策分析，命令部署、实时沟通、联动指挥、现场支持等功能，以在最短的时间内对危机事件做出最快的反应，采取合适的措施预案，有效地动员和调度各种资源，进行指挥决策。 包含：应急工作台、应急资源、预案知识库、监测预警、事件处置、辅助决策等功能。 |
| 4 | 智慧安防 | 项 | 1 | SDK对接服务：包含视频结构化监控与智守护模块对接开发、周界监控与治理模块对接开发、高空抛物与治理模块对接开、消防占道与治理模块对接开发、可视门禁系统与空间预约模块对接开发、垃圾分类监控与低碳模块对接开发、车辆充电热成像检测相机与治理模块对接开发、停车道闸系统与交通模块对接开发、远程视频接入与托幼模块对接开发、平台智能分析与治理模块对接开发等。 |
| 5 | 四类人口管理 | 项 | 1 | 管理端：对四类人群信息数据收集管理，类别分类管理，人员名单导入导出 |
| 三、未来服务场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 智慧物业 | 项 | 1 | 用户端： 我要报修 1、支持报修类型进行报修登记 2、支持查看事件处理进度； 3、支持事件状态进行切换事件列表； 4、支持星级评价； 物业端： 审核报批 1、支持对居民提交上来的报修事件进行登记派单； 2、支持可选择事件紧急情况； 3、支持维修完成后反馈给业主； 资产管理 1、初始化设置：针对物业可自定义设置仓库信息/库存资产信息/个性化设置等，便于物业对当前资产对钦点统计； 2、信息查询：可通过资产编码/名称查询资产，可查看资产个人领用记录，可查看领用人，退还日期； 3、出入库管理：对资产的出入库进行管理，可进行入库登记/出库登记/调拨登记操作； 4、物料信息查询：可查询告警资产，对告警资产进行管理； 5、盘点管理：可新建盘点机会，对盘点计划进行管理，可查看计划详情； 6、分析报表：资产管理自动生成数据报告，可查看库存出入库明细，可对资产消耗进行数据统计，支持数据导出功能。 设施设备管理 1、设备信息：管理设备信息，可添加查看设备，支持对设备对台账进行管理，可查看设备详情，设置年/月检时间； 2、设备维保：支持创建设备保养/巡检工作计划，可在线登记设备异常，支持设备消息提醒； 3、设备监控：可查看工作任务，查看设备维修记录。 收费管理 4、物业费管理：支持查看物业收支统计情况，可查看业主缴费详情，可进行催缴，延缴等操作，可创建收费任务。支持缴费信息的导入和导出； 5、物业费收费标准：支持自定义设置物业费缴费标准，实现账单自动生成； 6、公章管理：支持公章上传管理。 |
| 2 | 家政服务 | 项 | 1 | 用户端： 1、可查找附近的家政服务； 2、可查看商户详情； 3、可购买商户服务套餐； 4、商家上门服务，并核销套餐，对商户点评。 商家端： 1、入驻商家，提交商户资料，供运营人员审核； 2、通过审核可发布服务套餐； 3、对销售订单进行管理，可查看订单详情，对发现纠纷的订单可进行自行处理，无法处理可上报至运营人员。 运营端： 1、查看所有上架对商品； 2、商家资料审核，可对违规商家进行处罚操作； 3、对商品审核，可对违规商品进行下架处理； 4、订单管理，可查看所有交易订单，可对有纠纷的订单进行处理。 |
| 3 | ◆社区团购 | 项 | 1 | 商户端： 1、支持商户端发布团购信息，主要包括团购名称、团购价格、原价、团购上限人数、团购说明等内容 2、支持商家查看跟团人数。 3、支持对团购内容进行下架，进行二次编辑。 4、支持居民通过扫码核销居民端二维码 居民端： 1、支持居民通过社区团购查看所发布的团购信息。 2、支持居民通过我要跟团参与团购。 支持居民通过我的团购中查看团购记录，并支持二维码核销、取消团购、联系商家的操作。 |
| 4 | ◆闲置交易 | 项 | 1 | 居民端： 1、向居民展示社区内容所发布的闲置商品，支持查看详情，支持通过我想要的操作与卖家沟通，达成交易。 2、支持居民通过卖闲置的操作发布闲置商品，包括商品名称、商品详情、商品价格、联系方式等信息。 3、支持通过我发布的商品对已经发布的闲置商品进行二次修改或下架的操作。 管理端： 1、通过审批管理对居民所发布的商品内容进行审核。 |
| 5 | ◆15分钟便民生活圈 | 项 | 1 | 1、对接区级一刻钟生活圈地图。 2、支持根据自身定位展示距离最近的生活圈。 3、支持通过生活圈切换功能查看不同的生活圈。 4、支持通过5、10、15分钟进行圈定区域，并展示生活圈商户，支持通过业态分类进行切换查看。 5、支持通过点击商户查看商户详情，并进行一键导航。 6、支持通过定位，回到自身所在位置。 7、支持查看当前生活圈的商户列表。 8、支持通过图层切换。 |
| 四、未来教育场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 安心托幼 | 项 | 1 | 用户端： 1、列表根据tab类别区分展示日湖托幼资源内容信息 2、支持输入名称进行条件筛选。 3、“精选”处展示后台配置推送精选的内容。 4、列表页区分排课状态展示资源入口，“已开课程”展示已排课的内容、“即将开课”展示未排课的内容。 5、列表选择点击具体内容展示内容详情页，支持展示内容名称、排课信息、内容简介、内容回顾。 6、支持点击选择排课时间、报名人员进行内容报名。 管理端： 1、托幼资源信息列表展示 2、支持根据内容字段进行条件筛选 3、支持内容编辑、删除、停用/启用、查看、排课、上传回顾、4、查看报名人员、推送精选。 5、资源审核通过后点击“排课” 6、支持进一步选择共享教室进行排课 7、排课表支持查看当前课程教员排课信息 8、点击“报名人员”查看报名人员列表 9、支持对名单人员进行查询、签到、删除和导出名单 10、点击“回顾”支持上传内容成果 11、点击“推送精选”一键推送至移动端精选模块。 |
| 2 | ◆社区达人库 | 项 | 1 | 用户端： 1、通过资格申请入口支持填写用户基础信息、上传用户资料发起申请提交至后台审核 2、审核通过后将自动获取“社区达人”的类型标签，在个人信息、课程信息等多处显示。 3、达人资质申请通过后，列表记录展示社区达人信息数据 4、支持输入名称进行条件筛选 5、支持列表页直接点击关注。 6、列表选择点击具体社区达人展示个人详情页，支持展示姓名、简介、擅长、粉丝状态、点赞状态。 7、支持详情页点击关注。 8、详情页下方模块展示相关的课程资源入口。 9、“已开课程”展示已排课的内容、“即将开课”展示未排课的内容。 管理端： 1、根据达人资格申请审核情况，达人库列表展示达人信息数据 2、支持根据达人字段进行条件筛选 3、支持数据编辑、删除、停用/启用、查览档案画像 4、点击“档案画像”进入达人画像页进行查览画像数据内容。 |
| 3 | 社区党建 | 项 | 1 | 普通用户端： 1、查看当地地区党委组织架构； 2、查看党员活动风采及党委最新动态； 3、可进行在线调查投票。 党员端： 1、党员先锋任务报名； 2、查看自己党员个人信息； 3、查看当地地区党委组织架构； 4、查看党员活动风采及党委最新动态； 5、可进行在线调查投票。 管理端： 1、管理党组织，可添加党组织，编辑党组织信息，数据一键导入快速创建； 2、党员管理，可添加党员 3、发布先锋任务，查看任务详情及完成情况，进行回访调查，对完成任务的党员进行先锋值奖励 4、发布党员风采功能； 5、建立问卷调查，可查看问卷调查情况。 |
| 4 | ◆幸福学堂 | 项 | 1 | 用户端： 1、列表根据tab类别区分展示日湖老年课堂资源内容信息 2、支持输入名称进行条件筛选。 3、“精选”处展示后台配置推送精选的内容。 4、列表页区分排课状态展示资源入口，“已开课程”展示已排5、课的内容、“即将开课”展示未排课的内容。 6、列表选择点击具体内容展示内容详情页 7、支持展示内容名称、排课信息、内容简介、内容回顾。 8、支持点击选择排课时间、报名人员进行内容报名。 管理端： 1、学堂资源信息列表展示 2、支持根据内容字段进行条件筛选 3、支持内容编辑、删除、停用/启用、查看、排课、上传回顾、查看报名人员、推送精选。 4、资源审核通过后点击“排课”支持进一步选择共享教室进行排课 5、排课表支持查看当前课程教员排课信息。 6、点击“报名人员”查看报名人员列表。 7、支持对名单人员进行查询、签到、删除和导出名单。 8、点击“回顾”支持上传内容成果。 9、点击“推送精选”一键推送至移动端精选模块。 |
| 五、未来健康场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 健康小屋 | 项 | 1 | 设备功能： 1、适用范围：测量人体健康参数，支持慢病管理。 2、检查项目：可测量血氧饱和度、体温、腰围、臀围、腰臀比、身高、体重、BMI、血压、脉率、血糖、中医体质辨识、视力，符合慢病一体化门诊建设诊前服务区A级考核要求。 3、医疗器械：所用医疗器械均有医疗器械注册证。 4、交互操作：主机采用安卓系统，配备21.5英寸电容触控屏，方便用户自助操作。 5、报告单模式：在未联网单机使用的情况下，可打印纸质报告单。接入网络（支持WIFI和网线连接）后，可实现数据共享，电子报告单等健康服务工作。 6、数据对接：提供完整的数据传输接口协议，支持多种联网传输方式（数据库直连、HTTP、Webservice以及xml文件等）。也可根据第三方软件系统接口协议，做定制接口开发，最终实现与His系统，公卫系统、体检系统第三方系统对接。 |
| 2 | 老年食堂 | 项 | 1 | 提供助餐服务，支持查阅社区食堂菜单，后端对菜单设置，并且对于支持送餐食堂，可进行选择套餐、下单等操作，线上支付并实现送餐服务 |
| 3 | 老年打车系统 | 项 | 1 | 提供老年打车服务，方便老人一键打车，可以线上支付，也可以现金支付车费。 |
| 4 | 居家养老 | 项 | 1 | 与急救&养老系统对接（急救中心平台），实现社区养老和急救相结合；实时监测和预警。 |
| 六、未来创业场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 双创服务 | 项 | 1 | 管理端：1、支持管理部发布所提供的代办服务，包括代办服务名称、联系方式等。居民端：1、支持通过代办服务查看服务内容。支持查看联系方式，并进行一键联系。 |
| 2 | 众创空间 | 项 | 1 | 管理端： 1、支持管理部门对工位预定的信息进行审批。 2、支持管理预约记录，并导出预约记录信息。 3、支持对工位使用的统计功能，可通过多维度进行统计并导出报表。 4、支持对工位资源进行维护管理。 5、支持设置对管理用户分配不同的权限。 居民端： 1、支持对工位进行查询，并展示该工位不同时段是否空闲的状态。 2、支持对空闲工位进行预定。 3、支持对已预定的工位进行释放操作，释放后该工位变成空闲状态。 4、支持通过消息提示的方式对进行工位提醒，主要包括预定成功、取消预定等信息。 5、支持进行工位签到操作。 6、支持进行工位签退操作。 |
| 七、未来建筑场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 数字社区（CIM） | 项 | 1 | 满足招标方对未来社区建设和运营在数字孪生方面的展示需求：构建一个全三维的数字孪生空间，并结合物联网感知、无线定位、视频监控及大数据技术，突破以人工管理为主的常规社区管理模式。通过实时模拟、监控、诊断、预测和控制，提供社区建设及管理的最优解决方案，提高资源配置效率，形成数据闭环赋能体系。 |
| 八、未来交通场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 充电桩 | 项 | 1 | 第三方应用接入，支持社区内充电桩查询，状态查看等功能 |
| 2 | 智慧停车 | 项 | 1 | 以车辆无感通行为目的，包含长期用户管理、临时用户管理、月卡用户管理、储值用户管理、车位智能预留、无人值守、预约管理、灵活计费、统一运维、反向寻车等功能 |
| 九、未来低碳场景 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 垃圾分类 | 项 | 1 | 资源分类系统：业主管理、巡检管理、角色管理、系统大数据分析、分类数据分析等功能 |
| 十、十二有对接 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 数字社会十二有 | 项 | 1 | 根据省市级要求，接入数字社会十二有应用 |
| 十一、浙里办对接 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 浙里办对接 | 项 | 1 | 根据省市级要求，开通浙里办我的家园 |
| 十二、省、市监测平台定期上报 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 省、市监测平台定期上报 | 项 | 1 | 根据省市级要求，定期数据上报运营数据、基础数据月更。 |
| 十三、江北区区级底座对接 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 江北区区级底座 | 项 | 1 | 接入全区未来社区底座，打通与全区的数据及物联对接。 同时根据的开放接口能力要求，进行系统对接； 通过积分接口进行积分数据的交换和同步； 社区业务数据和区级平台数仓的同步上报； 物联网设备数据的同步上报； 优质特色应用上架至区级平台服务应用商城。 |
| 十四、安全数据中心租赁（3年） |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 安全数据中心租赁 | 项 | 1 | 服务包含：下一代防火墙(AF)、OSM-堡垒机、数据库审计、日志审计等3级等保环境；数据中心B类标准（UPS\模块化机柜、精密空调等）等硬件空间的及日常维护；1台前置机（4C 8G）、2台应用服务器（4C 16G）、2台数据库服务器（4C 8G）等，1条互联网专线。 |
| 十五、系统等保测评 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 系统等保测评 | 项 | 1 | 未来社区平台系统等保2.0三级测评服务 |
| 十六、专线链路 |  |  |  |  |
| 序号 | 模块/应用名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 专线链路 | 项 | 5 | 社区驾驶仓链接至全区未来社区智慧服务平台数据中心。 |

### 2、主要设备参数清单

| 一、社区中心弱电系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1、视频监控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 宽动态半球摄像机 | 台 | 17 | ★摄像机采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告） 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 支持透雾，支持宽动态120 dB 支持10 M/100 M自适应以太网口 支持2个内置麦克风，1个内置扬声器 1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 补光灯数量：3颗 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 接口类型：外甩线 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：支持DC12 V，50 mA 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.77 A，最大功耗：9.2 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.28 A~0.19 A，最大功耗：10.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Type 1，Class 3 电源接口类型：3芯电源接口 线缆长度：25 cm 防护：IP67 |
| 2 | 红外半球摄像机 | 台 | 37 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：数字宽动态 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94°，垂直视场角：49°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE： IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 |
| 3 | 多维客流摄像机 | 台 | 2 | 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像，并进行识别 统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况，对客流进行统计 ★支持双向统计客流量及统计重复客流数量，并将统计结果实时叠加在监控画面上。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告） 客流过滤支持服装模式和人脸模式切换 服装模式：1. 支持基于人体的比对和属性的客流计数过滤，过滤自定义服装、属性、设定时间内的客流计数；2. 支持人体属性分类，包含：性别、年龄段、拎东西、帽子(头盔）、口罩 人脸模式：1、支持人脸的抓拍，人脸属性分类，支持基于人脸比对的客流计数过滤和设定时间内动态客流计数过滤；2、支持人脸属性分类，包含：性别，年龄段，眼镜，口罩，帽子、表情 事件报警功能：支持移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，异常重启 支持标准的256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储，支持10 M/100 M/1000 M自适应网口 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 宽动态：120 dB 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度：水平：-20°~20°，垂直：5°~20° 云台旋转：支持 焦距&视场角：4 mm ：水平视场角：76.2°，垂直视场角：41.8°，对角视场角：88.6° 8 mm：水平视场角：36.4°，垂直视场角：20.3°，对角视场角：42° 12 mm：水平视场角：23°，垂直视场角：13.3°，对角视场角：26.5° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达20 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 第四码流：H.265/H.264/MJPEG 第五码流：H.265/H.264/MJPEG 接口类型：外甩线 网络：1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频：2个内置麦克风，1个内置扬声器 复位：支持RESET按键 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 线缆长度：35 cm 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.83 A，最大功耗：10 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.29A~0.22A，最大功耗：12.5 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 |
| 4 | 电梯专用监控 | 台 | 1 | 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测★可开启/关闭持续报警输出，启用后，电瓶车遗留侦测报警可联动持续的报警输出，在布控区域内会保持报警状态，电瓶车离开布防区域后报警输出可自动关闭。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告） 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，透雾 支持萤石云、海康互联平台接入 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A ，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m IK08防暴等级，可靠性高 支持PoE供电 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距&视场角：2 mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140° 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达10 m 防补光过曝：支持 红外波长范围：850 nm 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V，2 A，输出支持常开（COM-NO）/常闭（COM-NC）接线 复位：支持 启动和工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IK08 |
| 5 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 【智能应用】 目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张 目标抓拍：2路（4MP）视频流 目标比对：8路图片流 |
| 6 | IoT硬盘 | 块 | 6 | 8TB企业级硬盘-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口 |
| 7 | 管理平台软件 | 套 | 1 | 简称iSC，通过接入视频监控、入侵报警、一卡通、停车场、动环等系统的设备，获取边缘节点数据，实现安防信息化集成与联动。以电子地图为载体，融合各系统能力实现丰富的智能应用。该平台适用于全行业通用综合安防业务，对各系统资源进行了整合和集中管理，实现统一部署、统一配置、统一管理和统一调度。 |
| 8 | 平台服务器 | 台 | 1 | CPU：配置1颗 x86架构HYGON 3250处理器，核数≥8核，频率≥2.8GHz 内存：配置64G DDR4，4根内存插槽，最大支持扩展至128GB 硬盘：配置1块960G SSD盘，最高支持4块3.5寸（兼容2.5寸）热插拔SATA/SAS硬盘 PCIE扩展：支持2个PCIE插槽 网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部 电源：配置350W高效单电源 |
| 9 | 24口POE交换机(室内监控) | 台 | 5 | 千兆WEB管理POE交换机，机架式，金属外壳， 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,2个千兆SFP（24GE POE） 交流供电，支持802.3af/at标准(PoE功率：370W） 交换容量192Gbps，包转发率39Mpps，VLAN：4K，Mac地址：8K |
| 10 | 光模块 | 台 | 10 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 11 | 42U标准机柜 | 台 | 1 | 600*1000*2200mm |
| 2、报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 紧急按纽 | 台 | 8 | 紧急按钮面板式（适合86底盒） 钥匙复位 防火ABS阻燃外壳 报警输出：常闭;常开 标称电流：≤2A（耐电流） 标称电压：≤125 VDC（耐压） 工作温度：-10 °C ～ 55 °C 储存温度：-20 °C ～ 60 °C 外壳材质：阻燃ABS 工作湿度：10% - 90% |
| 2 | 报警灯 | 台 | 4 | 警号（红白色）； 报警音量: 105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 工作湿度：10％～90％ 工作温度：-20℃～＋60℃ 功耗：静态功耗: 0.96W 报警功耗：2.7W 电源：DC 8~16V 0.22A Max 外壳材质：PC+ABS 重量：185g |
| 3 | 报警主机 | 台 | 1 | 商业级网络报警主机，含一个遥控器。LED键盘主机一体化结构/8个防区/1路继电器输出（可扩展至8路继电器输出）/8个独立子系统1个公共子系统/支持有线电话、有线网络两种通讯方式/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）/支持遥控器撤布防/支持软件可视化编程，配置数据导入导出;/防区防拆报警/可外接LCD/LED键盘 |
| 4 | 红外微波双鉴探测器 | 台 | 1 | 有线室内双鉴探测器； 探测方式：被动红外+微波 探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测 测速范围：0.2～3m/s 灵敏度：自动；30Kg 防宠 支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护 支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法； 微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz) 防拆保护：开盖；报警输出：常闭 标称功耗：17mA(最大)；设备供电：9 - 16 VDC；标称电压：12 VDC 安装高度：1.8m ～ 2.4m 工作温度：-10 °C ～ 55 °C；储存温度：-20 °C ～ 60 °C；工作湿度：10% - 90% 安装方式：壁装 使用场景：室内 |
| 5 | 防区报警键盘 | 台 | 1 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机， 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； 键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； |
| 3、网络系统部分 |  |  |  |  |
| 1 | 路由器网关（百骏2F） | 台 | 1 | 转发性能：9Mpps-25Mpps， 带机量：700台PC 固定接口：8×GE LAN ( 支持切换为WAN 口)，WAN:2×GE Combo 其它：内置上网行为管理、防火墙、IPS、AV等安全功能、AC管理12/32个AP，IPSec VPN：2000条，2*SIC槽位，支持5G-SIC 业务板卡（选配） |
| 2 | 防火墙（百骏2F） | 台 | 1 | 1U机型，含交流双电源，≥2*MGMT，≥18*GE，≥8*Combo，≥4*Bypass GE，≥2*SFP+，3年白银服务; 性能：三层吞吐量≥2G;应用层吞吐量≥1.2G;最大并发会话数≥150W;SSL吞吐量≥150M 默认功能：传统防火墙、IPSec VPN等功能，缺省包含15个并发SSLVPN用户授权。 |
| 3 | 核心交换机（百骏2F） | 台 | 1 | 交换容量≥1.2Tbps，包转发率≥216Mpps； 为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 整机提供24个千兆光口，4个万兆SFP+； 支持业务扩展插槽数≥1，扩展支持8个SFP+端口或4个40GE QSFP+端口； 配置标准USB接口，支持U盘快速开局；配置8个千兆光转电模块 |
| 4 | 48口千兆交换机（百骏2F） | 台 | 1 | 三层全管理交换机，19英寸标准机架，金属外壳，三年质保 48个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP 交流供电 包转发率:87Mpps/166Mpps，交换容量:432Gbps/4.32Tbps，VLAN:4K，MAC:16K |
| 5 | 24口千兆交换机（消控室） | 台 | 5 | 端口：24个千兆光口，8个千兆电口，4个万兆光口 交换容量：432Gbps；包转发率：120Mpps VLAN：支持4K个VLAN支持Guest VLAN、Voice VLAN支持GVRP协议支持MUX VLAN功能支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；网络管理：支持智能堆叠iStack支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)支持Telnet远程配置、维护支持SNMPv1/v2c/v3支持RMON支持eSight网管系统、支持WEB网管特性支持HTTPS支持LLDP/LLDP-MED支持系统日志、分级告警支持802.3az能效以太网EEE支持sFlow； |
| 6 | 无线管理器 | 台 | 1 | 固定接口：10 x GE + 2 x 10GE，1×Console 接口(RJ45)，1×USB； 最大授权：128个（需升级）,默认授权32个，转发能力：4Gbps，无线用户接入：2K； 支持URL过滤、反病毒、入侵防御，支持智能漫游，1+1或N+1备份。 |
| 7 | 24口POE千兆交换机(无线AP) | 台 | 5 | 千兆WEB管理POE交换机，机架式，金属外壳， 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,2个千兆SFP（24GE POE） 交流供电，支持802.3af/at标准(PoE功率：370W） 交换容量192Gbps，包转发率39Mpps，VLAN：4K，Mac地址：8K |
| 8 | 光模块 | 台 | 10 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 9 | 无线AP | 台 | 19 | Wi-Fi 6 AP，尺寸180x35mm，上行1个千兆电口，支持802.11ax，2+2双频，整机速率2.975Gbps（2.4GHz 575Mbps + 5GHz 2400Mbps），发射功率22dBm，支持BLE 5.0，支持DC或PoE供电 最大功耗10W，智能天线，支持Leader AP功能（支持管理16个AP）。 |
| 4、门禁网络 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别一体机 | 台 | 7 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； 功能要求： 可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频录像，编码格式H.264； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 ★应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息（投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告） |
| 2 | 双门磁力锁 | 台 | 7 | 最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 |
| 3 | 控制器电源 | 台 | 7 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：3.33A； 输出功率：40W； 工作温度：-10℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； |
| 4 | 出门按钮 | 台 | 7 | 外壳材料：塑料外壳； 工作温度：-30℃～+60℃； 工作湿度：≤95%； 净重：0.1kg |
| 5 | 电动门电机 | 台 | 3 | 适用范围 680mm到1500mm宽度，120Kg以下重量的各种平开门 幵门角度 90度 输入电压 AC220V 额定功率 30W 静态功率 <2W （无电磁锁） 幵/关门速度 1〜12档，可调（对应幵门时间15-3S） 幵门保持时间 1〜99秒 运行环境温度 -20°C 〜60°C 运行环境湿度 30%〜95% （无结露） 运行环境大气压 700hPa〜1060hPa |
| 5、综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 六类配线架 | 米 | 10 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：6口一体式模块*4组 |
| 2 | 双口网络插座 | 个 | 61 | 六类，含模块，接线盒，面板类型：86*86mm型 面板端口数：双口 面板主体塑料材质：优质ABS 工程塑料 防尘门：优质ABS 工程塑料 模块主体塑料材质：聚碳酸酯（PC） IDC端子材质：磷青铜镀镍 金针材质：磷青铜镀金50μm 连接方式：RJ45插孔配接跳线，IDC端接水平布线 IDC端子可卡接线径：单股或多股裸铜导体0.4-0.6mm |
| 3 | 1U水平理线器 | 台 | 24 | 理线器整体材质：钢架+黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U 安装方式：机柜螺丝安装 |
| 4 | 非屏蔽6类2米跳线 | 条 | 122 | 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.2±0.2mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 |
| 5 | 24位光纤配线架 LC接口 | 个 | 5 | 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U |
| 6 | 分机柜 | 台 | 4 | 600*600*1200mm |
| 二、治理场景-智慧安防 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 红外一体化摄像机 | 台 | 18 | 1、名称：红外一体化摄像机，400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 设备重量：360 g 带包装重量：519 g 防护：IP66 |
| 2 | 支架 | 台 | 18 | 1、名称：摄像机支架，安装方式：壁装； 承重：1kg； 旋转角度：水平：0~360°,竖直：-60°~0°； 适用机型：M型/K型/B型/D型/F型枪机； 执行标准：Q/DXJ 064-2018 |
| 3 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 1、名称：硬盘录像机，2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 【智能应用】 目标识别应用：目标比对报警，1V1比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，名单库库容5万张 目标抓拍：2路（4MP）视频流 目标比对：8路图片流 |
| 4 | IoT硬盘 | 块 | 6 | 8TB企业级硬盘-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口 |
| 5 | 交换机（8口） | 台 | 5 | 8个10/100/1000BASE-T以太网端口,2个千兆SFP, 国标交流适配器，桌面款，金属外壳，静音款 包转发率：14.88Mpps,交换容量：20Gbps，MAC：8K |
| 6 | 光模块 | 台 | 20 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) |
| 7 | 立杆 | 套 | 7 | 3.5m摄像机立杆，含基础 |
| 8 | 室外工程箱 | 个 | 3 | 室外工程箱，不锈钢304 300*600*500 室外用，高安全性 含基础 |
| 9 | 非屏蔽6类2米跳线 | 条 | 18 | 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线 跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：6.2±0.2mm 跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架 跳线弯曲半径：≥2D(D：跳线外径) 适用信号：六类非屏蔽信道 |
| 10 | 六类配线架 | 支 | 1 | 配线架金属材质：全钢架结构+黑色喷塑 配线架塑料材质：PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料 IDC打线端子：磷青铜镀镍 镀金层厚度：50µm 配线架模块类型：6口一体式模块*4组 |
| 11 | 24位光纤配线架 LC接口 | 个 | 2 | 光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 钢板厚度：1.0mm 安装板材质：铝板黑色喷塑 工作电压：125V 耐压：750V 安装高度：1U |
| 12 | 电源 | 台 | 18 | 12V20A |
| 13 | LC双工单模适配器 | 个 | 5 | 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管 端面类型：PC端面 插入损耗：≤0.2dB/每接口 重复性：≤0.2dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 工作温度：-20～+60℃ 储存温度：-20～+60℃ |
| 14 | LC单芯单模尾纤 | 个 | 48 | 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 连接器回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 护套材质：PVC |
| 15 | LC-LC双芯单模光纤跳线，3米 | 个 | 48 | 连接器插针类型：陶瓷 插针端面：UPC端面 连接器插入损耗：≤0.2dB/每接口 连接器回波损耗：≥50dB 重复性：≤0.1dB 互换性：≤0.1dB 拔插次数：≥1000次 护套材质：PVC |
| 三、教育场景－日湖托幼 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 86寸触摸平板 | 台 | 2 | 一、整体设计 1、整机采用金属材质外边框、边框和背壳，显示区域采用防眩光AG玻璃。 2、整机前置仅有1个物理按键数，无任何其他接口，支持自定义为锁屏、息屏、主页、返回等。 3、整机支持环境光感应，可根据环境光明暗自动调节屏幕亮度。 4、整机内置Android8.0操作系统；采用四核处理器，内存3G，存储16G。 5、整机接口：HDMI输入×3， Audio×1，USB输入×1，TOUCH out USB×1，LAN×1，RS232×1，S/PDIF音频输出×1，耳机×1 6、任意信号通道下，均支持快速批注。 7、OPS配置：10代或以上I5，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。 二、显示参数 1、整机屏幕采用86英寸LED液晶A规屏，直下式LED，显示比例：16:9，屏幕图像分辨率：3840*2160。 2、书写面板采用防眩光钢化玻璃面板。 3、整机采用DC调光背光技术，有效降低频闪，录像拍照时屏幕无条纹。 4、 整机采用0贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙<1mm,减少显示面板与玻璃间的偏光、散射,画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 三、触摸书写参数 1、采用红外触控技术，全通道20点书写。 2、整机屏幕触摸有效识别高度≤2mm 四、无线传屏 1、整机内置接收模块，除无线投屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传。 2、可以将移动设备的界面无线投屏至大屏，移动设备所有操作都可在大屏上显示。支持同时无线传屏，画面分别投屏到同一个触摸平板；用户可以在移动设备上直接批注大屏内容。 3、采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸平板上做任何操作。 4、移动设备端软件可扫描二维码自动下载，并自动提示新版本升级或自动检查升级至最新版。 五、应用软件功能参数 1、软件提供智能笔、双色笔、普通笔等三种画笔；可勾选是否开启笔锋，粗细可选，并预置5种以上颜色，可通过“无限色盘”自定义笔迹颜色。 2、智能笔可实现智能识别粗细笔头，细笔头为书写，粗笔头为橡皮，只需调转笔头即可擦除批注内容。 3、双色笔可实现智能识别粗细笔头，粗细笔头可分别被定义为不同颜色，方便用户批注讲解。 4、智能手势，可实现两指缩放，三指清页，四指漫游，手掌擦除等功能；无需繁琐切换，减少用户负担。 5、支持书写版面添加功能，上下翻页及页面导航。 6、软件支持分屏书写，分屏书写时，手势擦除互不影响。 7、软件支持本地扫码带走，无需连接互联网，可将文件保存至本地并生成二维码，手机连接大屏热点后，即可通过扫描二维码方式进行内容下载及保存。 |
| 2 | 移动支架 | 台 | 1 | 1、合金外观，时尚设计 2、自带大托盘，便捷使用 3、静音万向轮，轻松移动 4、便捷安装设计，轻松装配 5、适配55／65／75／86 英寸设备 |
| 3 | 智能触控笔 | 支 | 1 | 1. 配套书写笔，采用人体工学笔型设计，外观使用防滑材料，带六个遥控按键，每个按键具备点击和长按两个功能，均支持自定义；既可以用于触摸书写，也可用于远程操控； 2. 采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达12米 3. 单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令 4. 为了设备兼容性，要求与一体机同一品牌； 5. 使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计 |
| 四、教育场景-日湖党建 |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 宣传屏（55寸嵌入） | 台 | 7 | 1、55英寸非触控一体机，壁挂安装，支持横竖屏，可配K型底座； 2、LED一体机专用屏，采用A规屏，背光源直下式； 3、分辨率：1920*1080 标配（3840*2160可选），屏幕比例：16：9，刷新率60Hz，对比度5000：1，亮度350cd/m²，可视角178°，响应时间8ms； 4、支持WIFI-2.4G，10M/100M网口，蓝牙4.1；喇叭8欧10瓦 5、CPU Rockchip RK3566 UP to2.0GHz； 四核；RAM 2G/4G可选；储存 16GB/32GB可选； 6、系统Android 11； 7、接口 1*HDMI输出、1*TF卡(支持最大扩展64GB)、2*USB (1*USB Host,1*USB OTG)、1*网线接口、1*3.5mm立体声耳机输出 |
| 2 | 老年通一体机 | 台 | 1 | 支持通过人脸识别、刷身份证、刷医保卡实现线上活动报名，社区食堂就餐预约，积分兑换，积分记录活动记录查询等功能 1、55英寸触控一体机，立式安装； 2、LED一体机专用屏，采用A规屏，背光源直下式；分辨率：1920*1080 标配（3840*2160可选），屏幕比例：16：9，刷新率60Hz，对比度5000：1，亮度350cd/m²，可视角178°，响应时间8ms； 3、支持WIFI-2.4G，10M/100M网口，蓝牙4.1；喇叭8欧10瓦； 4、支持10点红外触控，抗强光干扰，光线以各种角度照射屏幕均可正常使用； 5、触控精度95%以上的触控区域为±2mm； 6、物理钢化亮式7级防爆； 7、系统Android 11；CPU Rockchip RK3566 UP to2.0GHz； 四核；RAM 2G/4G可选；储存 16GB/32GB可选； 8、接口 1*HDMI输出、1*TF卡(支持最大扩展64GB)、2*USB (1*USB Host,1*USB OTG)、1*网线接口、1*3.5mm立体声耳机输出 |
| 3 | 98寸触摸平板 | 台 | 3 | 一、 硬件要求 1、 屏幕：≥98英寸，DLED背光源A规屏，显示比例：16:9，分辨率：3840×2160。 2、 整机屏幕触摸有效识别高度≤1.8mm,，即触摸物体距离玻璃外表面高度≤1.8mm时，触摸屏识别为点击操作。 3、 整机前置按键数不大于8个，必须包含主页、返回、综合设置、信号源、音量+、音量-等6个按键。并且具备整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一的按键1个。 4、 整机具备前置一键还原针孔式按键，可方便用户一键还原window系统。 5、 前置接口：2路双通道USB3.0接口，1路USB-C，1路TOUCH OUT，1路HDMI。 6、 整机其他（不含前置）输入接口：≥2路HDMI；≥1路 DP；≥1路VGA；≥1路USB 2.0；≥1路RS232接口；≥2路RJ45。 7、 整机支持一线上网功能，既只需一根网线可实现安卓及window系统同时上网，且支持网络交换连接给其他设备，方便会议室布线。 8、 整机输出接口：≥1路HDMI；≥1路光纤音频接口；≥1路耳机；≥2路TOUCH OUT USB3.0，支持多台外部设备同时实现触控回传，即每一路TOUCH OUT均可对应所有的视频信号通道，方便用户外接设备时使用。 9、 整机具备前朝向扬声器，功率不低于2×20W. 10、 整机内置1300W像素摄像头及8阵列麦克风，无突出结构。 二、系统配置 1、 整机需配备Android和Windows双系统。 2、 内置Android系统版本Android8.0或以上，内存≥4GB，存储空间≥64GB。 3、 插拔式电脑采用intel标准80pin接口，OPS配置：10代或以上I5，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。 三、整机功能要求 1、 为保证操作便捷性，电源键可一键完成双系统的节能息屏以及开关机操作。 2、为满足用户的个性化需求，前置物理按键需包含一个自定义按键，可方便自定义为：锁屏、录屏、自检、信源切换、调用展台等多项功能；锁屏时可将屏幕触控和按键操作全部锁定。 3、健康护眼，通过前置物理按键一键启动滤蓝光功能，同时也可通过触控调节蓝光滤值的大小，保护视觉健康。 4、 前置USB接口全部支持双系统读取，将U 盘插入任意前置USB接口，均能被Windows 及Android 系统识别，无需区分接口对应系统，减少误操作。 5、整机支持多种功能禁用开关，方便不同场景，支持触控禁用、按键禁用、遥控器禁用、网络禁用、应用安装/卸载应用等。 6、整机支持定时开关机功能，并可实现开机通道选择、开机音量大小选择、是否启动OPS电脑等设置；同时支持无信号自动关机、睡眠关机等功能。 7、节能模式：前置光感感应器，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果。 8、 智能护眼：老师在触控操作整机时，屏幕会自动降低亮度，停止操作后亮度自动恢复，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 9、屏幕两侧具有软件形态的电子黑板系统快捷菜单，可便捷隐藏，此系统无需借助Windows系统软件即可正常教学，且在任意通道下均可实现以下内容： 1）书写：为用户提供模拟粉笔的书写批注功能，笔支持无限色盘得色彩选择及线性粗细选择。 2）板面：为用户提供常见的黑、白、绿背景板面供选择； 3）对象编辑：用户可对屏幕内容进行拖动、截图、缩放、旋转等操作； 4）内容回顾：书写内容占满屏幕后，可切换至下一页，需要时，教师可回切至相应的页面，对过往内容进行回顾； 5）保存与分享：批注笔迹和背景层的快速保存，并可通过生成二维码的方式分享，亦可对分享内容加密，保护隐私。 6）便捷切换：支持一键切换批注与触控状态，支持一键切换电子黑板与信源界面。 10、 支持在任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽等操作。 11、支持在任意通道下调取幕布、聚光灯、截屏、秒表、倒计时、倒计日、 随机数、自检等小工具。 12、安卓系统下白板软件需支持基本教学工具的调用，如：直尺、三角板、量角器、圆规等。 13、安卓系统下白板软件需支持快速绘制平面及立体图形。 四、应用软件 1、软件提供智能笔、双色笔、普通笔等三种画笔；可勾选是否开启笔锋，粗细可选，并预置5种以上颜色，可通过“无限色盘”自定义笔迹颜色。 2、智能笔可实现智能识别粗细笔头，细笔头为书写，粗笔头为橡皮，只需调转笔头即可擦除批注内容。 3、双色笔可实现智能识别粗细笔头，粗细笔头可分别被定义为不同颜色，方便用户批注讲解。 4、智能手势，可实现两指缩放，三指清页，四指漫游，手掌擦除等功能；无需繁琐切换，减少用户负担。 5、支持书写版面添加功能，上下翻页及页面导航。 6、软件支持分屏书写，分屏书写时，手势擦除互不影响。 7、软件支持本地扫码带走，无需连接互联网，可将文件保存至本地并生成二维码，手机连接大屏热点后，即可通过扫描二维码方式进行内容下载及保存。 |
| 4 | 86寸触摸平板 | 台 | 1 | 一、整体设计 1、整机采用金属材质外边框、边框和背壳，显示区域采用防眩光AG玻璃。 2、整机前置仅有1个物理按键数，无任何其他接口，支持自定义为锁屏、息屏、主页、返回等。 3、整机支持环境光感应，可根据环境光明暗自动调节屏幕亮度。 4、整机内置Android8.0操作系统；采用四核处理器，内存3G，存储16G。 5、整机接口：HDMI输入×3， Audio×1，USB输入×1，TOUCH out USB×1，LAN×1，RS232×1，S/PDIF音频输出×1，耳机×1 6、任意信号通道下，均支持快速批注。 7、OPS配置：10代或以上I5，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。 二、显示参数 1、整机屏幕采用86英寸LED液晶A规屏，直下式LED，显示比例：16:9，屏幕图像分辨率：3840*2160。 2、书写面板采用防眩光钢化玻璃面板。 3、整机采用DC调光背光技术，有效降低频闪，录像拍照时屏幕无条纹。 4、 整机采用0贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙<1mm,减少显示面板与玻璃间的偏光、散射,画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 三、触摸书写参数 1、采用红外触控技术，全通道20点书写。 2、整机屏幕触摸有效识别高度≤2mm 四、无线传屏 1、整机内置接收模块，除无线投屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传。 2、可以将移动设备的界面无线投屏至大屏，移动设备所有操作都可在大屏上显示。支持同时无线传屏，画面分别投屏到同一个触摸平板；用户可以在移动设备上直接批注大屏内容。 3、采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸平板上做任何操作。 4、移动设备端软件可扫描二维码自动下载，并自动提示新版本升级或自动检查升级至最新版。 五、应用软件功能参数 1、软件提供智能笔、双色笔、普通笔等三种画笔；可勾选是否开启笔锋，粗细可选，并预置5种以上颜色，可通过“无限色盘”自定义笔迹颜色。 2、智能笔可实现智能识别粗细笔头，细笔头为书写，粗笔头为橡皮，只需调转笔头即可擦除批注内容。 3、双色笔可实现智能识别粗细笔头，粗细笔头可分别被定义为不同颜色，方便用户批注讲解。 4、智能手势，可实现两指缩放，三指清页，四指漫游，手掌擦除等功能；无需繁琐切换，减少用户负担。 5、支持书写版面添加功能，上下翻页及页面导航。 6、软件支持分屏书写，分屏书写时，手势擦除互不影响。 7、软件支持本地扫码带走，无需连接互联网，可将文件保存至本地并生成二维码，手机连接大屏热点后，即可通过扫描二维码方式进行内容下载及保存。 |
| 5 | 投屏器 | 台 | 1 | 1、可以将移动设备的界面无线投屏至大屏，移动设备所有操作都可在大屏上显示。支持同时无线传屏，画面分别投屏到同一个触摸平板；用户可以在移动设备上直接批注大屏内容。 2、采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸平板上做任何操作。 |
| 6 | 管理终端 | 套 | 5 | Intel I5-10400/8G/256GSSD/集成UHD620显卡/3年上门 显示器S24MateView SE 1920 x 1080 75HZ HDMI/DC IN 黑色(标准支架版/俯仰调节) |
| 五、教育场景－幸福学堂 |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| 1 | 86寸触摸平板 | 台 | 3 | 一、整体设计 1、整机采用金属材质外边框、边框和背壳，显示区域采用防眩光AG玻璃。 2、整机前置仅有1个物理按键数，无任何其他接口，支持自定义为锁屏、息屏、主页、返回等。 3、整机支持环境光感应，可根据环境光明暗自动调节屏幕亮度。 4、整机内置Android8.0操作系统；采用四核处理器，内存3G，存储16G。 5、整机接口：HDMI输入×3， Audio×1，USB输入×1，TOUCH out USB×1，LAN×1，RS232×1，S/PDIF音频输出×1，耳机×1 6、任意信号通道下，均支持快速批注。 7、OPS配置：10代或以上I5，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。 二、显示参数 1、整机屏幕采用86英寸LED液晶A规屏，直下式LED，显示比例：16:9，屏幕图像分辨率：3840*2160。 2、书写面板采用防眩光钢化玻璃面板。 3、整机采用DC调光背光技术，有效降低频闪，录像拍照时屏幕无条纹。 4、 整机采用0贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层间隙<1mm,减少显示面板与玻璃间的偏光、散射,画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 三、触摸书写参数 1、采用红外触控技术，全通道20点书写。 2、整机屏幕触摸有效识别高度≤2mm 四、无线传屏 1、整机内置接收模块，除无线投屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传。 2、可以将移动设备的界面无线投屏至大屏，移动设备所有操作都可在大屏上显示。支持同时无线传屏，画面分别投屏到同一个触摸平板；用户可以在移动设备上直接批注大屏内容。 3、采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在触摸平板上做任何操作。 4、移动设备端软件可扫描二维码自动下载，并自动提示新版本升级或自动检查升级至最新版。 五、应用软件功能参数 1、软件提供智能笔、双色笔、普通笔等三种画笔；可勾选是否开启笔锋，粗细可选，并预置5种以上颜色，可通过“无限色盘”自定义笔迹颜色。 2、智能笔可实现智能识别粗细笔头，细笔头为书写，粗笔头为橡皮，只需调转笔头即可擦除批注内容。 3、双色笔可实现智能识别粗细笔头，粗细笔头可分别被定义为不同颜色，方便用户批注讲解。 4、智能手势，可实现两指缩放，三指清页，四指漫游，手掌擦除等功能；无需繁琐切换，减少用户负担。 5、支持书写版面添加功能，上下翻页及页面导航。 6、软件支持分屏书写，分屏书写时，手势擦除互不影响。 7、软件支持本地扫码带走，无需连接互联网，可将文件保存至本地并生成二维码，手机连接大屏热点后，即可通过扫描二维码方式进行内容下载及保存。 |
| 2 | 移动支架 | 台 | 3 | 1、合金外观，时尚设计 2、自带大托盘，便捷使用 3、静音万向轮，轻松移动 4、便捷安装设计，轻松装配 5、适配55／65／75／86 英寸设备 |
| 3 | 智能触控笔 | 支 | 3 | 1. 配套书写笔，采用人体工学笔型设计，外观使用防滑材料，带六个遥控按键，每个按键具备点击和长按两个功能，均支持自定义；既可以用于触摸书写，也可用于远程操控； 2. 采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达12米 3. 单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令 4. 为了设备兼容性，要求与一体机同一品牌； 5. 使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计 |
| 六、健康场景-健康驿站 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 智能健康一体机 | 套 | 1 | 设备功能： 1、适用范围：测量人体健康参数，支持慢病管理。 2、检查项目： 可测量血氧饱和度、体温、腰围、臀围、腰臀比、身高、体重、BMI、血压、脉率、血糖、中医体质辨识、视力，符合慢病一体化门诊建设诊前服务区A级考核要求。 3、医疗器械：所用医疗器械均有医疗器械注册证。 4、交互操作：主机采用安卓系统，配备21.5英寸电容触控屏，方便用户自助操作。 5、报告单模式：在未联网单机使用的情况下，可打印纸质报告单。接入网络（支持WIFI和网线连接）后，可实现数据共享，电子报告单等健康服务工作。 6、数据对接：提供完整的数据传输接口协议，支持多种联网传输方式（数据库直连、HTTP、Webservice以及xml文件等）。也可根据第三方软件系统接口协议，做定制接口开发，最终实现与His系统，公卫系统、体检系统第三方系统对接。 管理系统： 1、健康一体机管理系统软件： （1）智能用户识别系统：常规支持身份证登录、微信登录以及手机号登录；可扩展社保卡、二维码、条形码等登录方式； （2）自助建立电子健康档案： （2.1）初次使用的用户，可在健康一体机显示屏上通过界面指引自助建档，建档数据自动归入个人健康档案病例库。 （2.2）自助建档支持从二代身份证上自动读取用户信息（人员姓名、性别、出身日期、住址等身份证基本信息）并自动形成个人健康档案，同时支持微信以及手机号快速建立健康档案。 （3）检测模式：支持单人检测、多人检测、主从机等多种检测模式，用户可根据检查项目多少自行配置多人检测模式或主从机模式，提高检测效率，需提供软件功能截图证明。 （4）自动检查：用户可以根据实际需要自定义检查项目以及检查顺序，且可以设置自动检查，软件按照设置好的检查顺序自动切换并提醒并指导用户检查 （5）动画指导：每个检查项目都配有专业的动画操作说明，指导客户达到自助使用目的 （6）语音指导：每个检查项目都配有真人语音讲解说明，指导客户达到自助使用目的。 （7）报告单： （7.1）支持个人体检结果自动生成综合体检报告，并根据测量结果给出科学的健康建议，可支持网络加密传输。 （7.2）结合多次测量结果，可以形成历史趋势图，进行汇总分析、评估、干预，并从饮食、运动、养生等方面给出健康指导建议 （7.3）具有慢病风险评估功能，对肥胖症、高血压、高血脂、糖尿病等慢病进行风险评估预测，并从饮食、运动、心里等方面给出指导建议 （7.4）具有病例管理以及检索功能，能通过姓名、手机号、身份证号等信息快速检索病例。 （7.5）支持单项及综合电子报告单通过微信或手机号发送，支持用户在手机上查看检测数据 （7.6）报告单封面可编辑，用户可自定义报告单logo及标题等信息。 （8）升级维护：联网后支持远程升级，故障上报，数据备份，软件更新等服务 2、中医体质辨识： （1）客户端访问，题库不少于66题； （2）体质类型：9种，符合国家中医药管理局颁布的标准； （3）软件有体质辨识判定功能，可以判定具体个人的个性体质的偏颇； （4）软件有个性化指导功能（针对不同的个人体质可以进行膳食、运动、养生和生活方式等针对性建议）。 基本检查设备技术规格： 1. 超声波身高体重测量仪 （1）身高测量范围：70cm～200cm，分辨率≤0.1 cm （2）体重测量范围：2kg～200kg，最大误差≤±0.1kg （3）测量方式：手动﹑自动﹑遥控三种方式可随意选择,满足不同用户的使用场景需求。 （4）温度补偿功能：双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性。 (5)语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置。 (6)打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI参照表打印（中国卫生行业标准（WS/T428-2013）参照表、WHD标准-2004参照表）多种结果显示打印。 (7)离线保存测量结果：本机可保存 2000例测量结果。 (8)网络直连功能：可通过网线、WIFI以及移动网络模块（选配）等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统，不在需要单独传输至PC端，提升传输效率、节省医院成本。 (9)可伸缩结构：为方便运输以及适应不同高度的房屋，设备具有伸缩功能，收缩状态高度为1.4m左右；伸展状态高度为2.35m左右。 2.全自动电子血压计 （1）测量原理:示波法，放气过程测量血压； （2）测量范围： 血压:0mmHg～300mmHg； 脉率：35 bpm～185 bpm （3）测量精准度: 血压测量精度：±3mmHg； 脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm； 100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm； （4）测量分辨率: 压力测量分辨率：1mmHg； 脉率测量分辨率：1bpm； （5）适用臂围：16cm～43cm； （6）病例存储容量：≥2000例； （7）数字式LED屏显示：根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示； （8）袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度； （9）血压计工作模式：智能充气、线性放气。 （10）臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度。 （11）数据联网功能：USB接口、WIFI联网、有线联网； （12）语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示； （13）病例管理功能：可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理； （14）多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入； （15）电磁兼容性：射频发射水平达到B类标准，满足可直接连接家用电网使用的要求（A类标准不满足直接连接家用电网使用的要求）。 3、电子健康尺（蓝牙腰围尺） （1） 测量范围：1500mm; （2） 精度：2‰； （3） 分辨率：0.1cm； （4） 显示单位：厘米、英寸切换； （5） 工作电源：CR2032电池； （6） 产品净重：小于60g； （7） 通讯方式：蓝牙； （8） 防脱扣设计。 |
| 2 | 骨密度 | 套 | 1 | 1、主要技术规格 ★1.1探头工作频率：核心频率1.25MHz，偏差≤±15%；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告） 1.2探头组成：完全自主研发四晶体超声探头； 1.3收发模式：轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，确保数据的高准确度、高重复性； 1.4检测部位：桡骨、胫骨； 1.5测量参数：SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄； 1.6 Z值趋势图、 T值趋势图； 1.7声速显示范围：2200m/s～4800m/s； 1.8高测量重复性：≤±0.15%； 1.9支持探头类型：LM、LU、LR； 1.10在黄铜、有机玻璃双重校准下误差≤±50m/s； 1.11 快速、高精度两种测量模式； 1.12单点检测速度:≤0.4s； 1.13单次测量时间≤10秒。 1.14主机重量：≤4.4kg； 1.15操作平台：安卓触摸屏操控； 2、产品功能 2.1探头导航:实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，角度显示偏转精度0.01°； 2.2 视频播放：儿童检查时播放动画片。动画片内容可更换、增减； 2.3 联网功能： 2.3.1 数据联网方式： 支持有线、WIFI、4G模块（可选）联网； 2.3.2 支持DB（SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL）、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统； 2.4实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂； 2.5显示患者详细信息资料并可编辑； 2.6显示历史测量结果； 2.7多外置接口开放：可外接扫码枪（选配）、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入； 2.8病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理； 2.9 提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单； 2.10 自动生成报告单； 2.11 支持保存报告单为PNG、JPG、BMP及PDF等格式； 2.12 便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性； 2.13云服务功能（可选） 2.13.1检测结果直接传输至受检者微信； 2.13.2受检者多次检测结果统计、分析； 2.14报告单自定义:可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求； 2.15骨密度主机内置探头装置:防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命； 2.16适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库； 2.17 探头自动休眠，有效延长探头使用寿命； |
| 3 | 电视机 | 台 | 1 | 65寸，含支架及安装 |
| 4 | 刷卡摆闸主机 | 套 | 1 | 名称：刷卡摆闸主机 1. 电机类型：直流无刷电机 2. 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，顶盖厚度1.5mm，箱体厚度1.2mm，侧筒为工程塑料 3. 门翼材质：不锈钢/亚克力，门翼上沿离地高度76.5cm 4. 通道宽度：550-1400mm，超过1100mm，仅支持不锈钢门翼 5. 红外对数：6对 6. 使用环境：室内室外 7. 通道管理：支持通过web实现人员权限、设备参数、设备状态等功能管理 8. 设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9. 通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响） 10. 供电方式：AC 100~240V/50~60HZ （单通道） 11. 设备功率：待机45W，运行130W，最大180W（单通道） 12. 工作温度：-30 °C-+70 °C 13. 工作湿度：10% 至95%（不凝聚成水滴） 通道功能： 1. 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 2. 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间 3. 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行 4. 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散 5. 双重防夹：设备支持机械/红外双重防夹功能 6. 尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件 7. 红外屏蔽：若通道内红外对射有损坏，可通过屏蔽已损坏的红外对射，让通道暂时恢复使用 |
| 5 | 智能音乐播放器 | 台 | 1 | 1）4.3寸TFT真彩屏显示，图形化界面，全触屏操作，电容屏，安卓手机操作体验； 2）配有PC端编程软件，可以通过USB线跟PC接链接； 3）可以接2只4.3寸远程触屏呼叫控制台，遥控台界面远程跟跟主机同步显示，同步操作（数控的才有用）； 4）RS485总线，串口COM二种通信协议，方便与外围其他系统对接； 5）自带8G内存容量，可以增加到16G、32G内存，标配8G； 6）歌曲名中文显示，触屏点击播放，一键点击播放，电源管理； 7）具有监控功能，可监控本地设备和远程设备是否在线； 8）可以插U盘播放，U盘插即可以播放，对U盘内歌曲名称，歌曲放置路径没有要求，可以点击上下曲播放； 9）支持电脑编程，主机手动编程； 10）含有4套程序，每套程序可编程120个定时点； 11）带FM调频功能，全频段自动搜台，手动搜台，自动保存，手动快捷保存，多种模式； 12）消防功能，短路或DC12~24V信号输入，自动报警，消防短路输出； 13）1路本地话筒输入，2路线路输入，4路音频输出，2路远程话筒信号输出； 14）话筒语音默音等级可设，话筒分区电源触发开启可以设置； 15）带监听功能，监听音量可调 ； 16）具有Fats文件系统，在不使用任何软件情况下可以使用记事本编程； 17）具有远程升级功能，可以使用TF升级固件； 18）最大可以支持999首歌曲、32G内存 ，可查看内存里面前200首歌曲歌曲名，按页显示，一页可以显示6首，方便直观； 19）带8路分区，6路电源； 20）机器内置了使用帮助，不会操作点击使用帮助即可详细指导，内置广播工程施工指南； 21）可以设置分区、电源提前打开时间 22）带RS485总线，可以外控CD机，调谐器，分区器，收音机等数控设备（数控的才有用）。 |
| 6 | 音量控制器 | 台 | 1 | 1、定压型音量控制器 2、方式：变压器 3、音控级别：五级 4、安装时需采用加深86底盒进行安装，或将变压器固定到其它位置，再将引线接至音量开关。 |
| 7 | 2U带前置功放250W | 台 | 1 | 豪华银色铝合金喷砂拉丝面板 内置FM收音，USB,SD,遥控 蓝牙功能 话筒及线路输入 可使用U盘播放MP3音乐,带液晶屏显示，带蓝牙功能 6分区独立音量控制 功率：250W |
| 8 | 8寸同轴吸顶音箱 | 只 | 4 | 8寸两分频同轴吸顶音箱 低音：8"复合纸盆，PP胶边，高音1X1"（45mm)丝膜软高音头 有效功率：80W，节目功率：160W 覆盖角度：150°X150°(V@-6dB) 灵敏度：91dB/1W/1M 最大声压级：连续102dB,峰值：108dB 阻抗：8欧 频率响应：55Hz-20KHz 线路转换：70V线路：60W，30W，15W，7.5W 接插件：Phoenix 4路接插件用于输入和链接接插 |
| 9 | 电源时序器 | 台 | 1 | 产品特性：1、设计容量8.6KVA。保证系统的供电安全。 2、8路供电输出，每路最大输出AC220V，10A。采用电源插座固定。 3、集中控制，真正智能化设计，可通过RS232、RS485、网线进行控制。开放控制协议，可满足中央控制器和PC机控制要求，适应各种系统的配套要求。 4、八路输出通道控制开关，可单独打开或关闭任何一个电源通道。 产品参数： 电源：AC 110V-AC220V 总容量：30A 输出：通道1~8，13A万能插座 面板控制：时序控制开关/通道关闭开关和直通开关 外部控制：信号控制/标准RS232串口/TCP |
| 10 | 无线一拖二手持话筒 | 套 | 1 | DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在50MHz频率带宽内，以250KHz信道间隔，提供多达200个信道选择,方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰 收发设置 频道/红外同步 天线 可拆卸1/2波长鞭状天线 射频载波范围 470–932MHz, 视地区而定 发射功率 ＜10mW 射频调谐步进 25 kHz, 视地区而定 镜频抑制 ＞70dB(典型值） 射频灵敏度 -96dBm at 10-5BER 信号延迟 ＜2.6ms 频响范围 30Hz–20kHz(±1dB) 音频动态范围 A加权（典型值），系统增益@+10＞120dB 总谐波失真 −12dB FS输出，系统增益@+10＜0.1% 通道数 2通道 输出方式 独立XLR输出及6.35插头混合输出 供电系统 DC12～17DC，500mA～2000mA 机架附件 机架片×2 发射机类型: 手持式 输出功率 高功率10mW；低功率3mW 杂散抑制 -60 dB 供电 两节AA电池 使用时间 10mW时大于10个小时，3mW时大于15个小时 |
| 11 | 设备机柜 | 个 | 1 | 22U标准设备机柜 |
| 七、健康场景-健康养老 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 家庭网关终端 | 套 | 90 | 1.雷达&红外双鉴人体感知及异常预警，识别距离≥5米 2.AI语音识别距离≥5米 3.通信方式：4G全网通，无需配置宽带WiFi 4.无线组网，距离≥30米 5.语音识别求助，支持本地方言 6.支持一键快速求助 7.双向语音通话 |
| 2 | 智能体征床垫 | 套 | 90 | 1.★产品可通过蓝牙及WiFi方式将数据发送至服务器后台，可通过蓝牙和WiFi方式对设备进行管理，蓝牙不低于5.0版本，蓝牙和WiFi需要符合中华人民共和国无线电管理规定和技术标准的强制性认证。（投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告）。 2.★可放置于普通床垫之下相隔人体≥30CM以及充气床垫之下使用， 能满足该采购项目对心率呼吸监测的准确性以及在离床监测的响应速度等性能指标要求，不影响使用者睡眠的舒适性（投标文件中提供第三方检测机构出具的检验报告）。 3.支持响应时间≤2秒的实时在床/离床监测功能。 4.支持实时心跳频率监测功能，心率检测范围不低于为30次/分钟～240次/分钟，与医用心电监护仪对比心率检测精度误差不大于±5%或±4次/分钟。 5.支持实时呼吸频率监测功能，呼吸率检测范围不低于为10次/分钟～35次/分钟， 与医用多功能监护仪对比呼吸率检测精度误差不超过±3次/分钟。 6.产品通过GB/T 9254《信息技术设备的无线电骚扰限制和测量方法》或GB/T 9254.1《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第1部分:发射》测试。 7.产品通过GB4943.1《信息技术设备 安全 第一部分：通用要求》测试。 8.产品通过GB/T 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》测试。 9.产品通过GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB/T2423.3高低温及湿度工作测试，工作温度范围不小于0℃~60℃，湿度工作承受能力不低于95%RH。 10.产品通过GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB/T2423.3高低温及湿度存储测试，存储温度范围不小于-40℃~60℃，湿度工作承受能力不低于95%RH。 |
| 3 | 跌倒检测终端 | 套 | 90 | 1.预警事项：跌倒、长时间滞留；异常行为自主预警 2.检测范围:有人活动4*6米；跌倒监测2*2米；驻留监测2*2米 3.通讯方式：4G全网通 |
| 4 | 4G智能手坏 | 套 | 90 | 1.支持LBS/GPS/WIFI/北斗四重定位，电子围栏 2.支持心率/血压/血氧检测功能 3.支持一键 SOS 报警、双向通话功能 4.支持IP66防水等级 5.待机时间不少于5天，支持低电量提醒功能 6.通讯方式：4G全网通通信 |
| 5 | 烟雾报警器 | 套 | 90 | 1.实现烟雾检测和自动报警 2.报警声压：≥85dB（3米处） 3.通讯方式：与网关主机无线组网 |
| 6 | 燃气报警器 | 套 | 90 | 1.实现燃气泄露检测和自动报警 2.报警声压：75dB（1米处） 3.报警浓度：≥6%LEL 4.通讯方式：与网关主机无线组网 |
| 8 | 急救监护终端 | 套 | 2 | 放置在社区街道和社区门卫处，用于处理急救等信息：CPU主频：3.19GHz 存储容量：8GB+128GB 屏幕类型：OLED 电容屏 屏幕尺寸：11英寸 屏幕分辨率：2560x1600 操作系统：HarmonyOS 网络类型：WIFI、全网通 |
| 八、交通场景-智慧停车 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 出入口抓拍一体机 | 台 | 16 | 利旧移位 |
| 2 | 道闸闸机（包含4米直杆） | 台 | 16 | 利旧移位 |
| 3 | 水泥岛制作 | m3 | 1.8 | 500*3000*150含刷漆 |
| 4 | 室外工程箱 | 个 | 8 | 不锈钢304 300*600*500 室外用，高安全性 |
| 5 | 人行通道门禁 | 台 | 1 | 1、支持延时关门功能。 2、支持开门关门速度调节。 3、支持遇阻反弹、开关门遇阻灵敏度可调。 4、支持关门力度、开门保持时间调节。 5、安全稳定，易维护并在停电时，只要轻推就可开门。 6、工作平稳，多段速度设计，使工作状态线性，平稳。 7、根据不同场合的人行通道，可选择不同的开门方向。（需要更改参数和锁具的安装方向） 8、内置LED灯发光均匀，高效节能，双面的广告画纸更换方便。 9、自带遥控器，可扩展门禁控制器、读卡器、人脸识别组件等。 10、支持门体宽度自由调节，通道宽度可调节范围1170mm～1700mm。(默认出货标配3根立柱) 11、灯光板具有定时开关功能，可根据客户的需求对灯光的开关时间进行设定。 12、指示灯功能（反应出门体的运动情况，并且能够预警门体的下步动作，能够有效的提醒用户注意）。 |
| 6 | 充电桩 | 套 | 10 | 1、名称：14KW智能交流充电桩 （扫码+刷卡+5M双枪+带屏+立柱）；1. 额定功率：14KW 2. 输入电压：AC220V±15% 3. 输入模式：单相三线制 4. 输出电压范围选择：220V 5. 输出电流范围选择：0-32A 6. 防护等级：IP54 |
| 7 | 配电箱 | 套 | 1 | 1、名称：悬挂式成套铁箱非标配电箱 2、型号：APcd 3、规格：元器件配置详见施工图 |
| 8 | 电缆保护管 | 米 | 50 | 1、名称：电缆保护管埋地敷设 2、规格：SC150*4.5 |
| 9 | 电缆保护管 | 米 | 50 | 1、名称：电缆保护管埋地敷设 2、规格：SC40*3.5 |
| 10 | 电缆保护管 | 米 | 60 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZYJY22-4*95+1*50 |
| 11 | 电缆保护管 | 米 | 60 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZYJY-3*10 |
| 12 | 强电井 | 座 | 1 | 1、名称：强电井，做法详见图纸 |
| 九、社区驾驶舱 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 室内LED全彩 | 平方 | 12.9024 | 1、名称：室内LED全彩；物理点间距≤1.5mm 模组分辨率（W*H）：152*76 模组尺寸（mm）：240*120*5 中心弯弧角度：≤120° 亮度（nits）：600 像素密度（点/㎡）：401111 灯芯波长误差值在1nm以内，每个灯芯的亮度误差在1%以内。 连续工作时间：7×24小时不间断，LED平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过3分钟，系统可用度≥99.9%。 LED显示单元抗震等级能够承受10级震动烈度。 工作时噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，屏前后左右四个方向1.0米处噪音＜1.4dB（A）。 整屏失控点数：<=0.000001（验收时失控点0），连续失控点为0，盲点率≤0.000001；无常亮点。 为了保证产品使用稳定性，LED显示屏具备动态扫描方式驱动电路板保护电路。 具备去消隐功能，可防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐、无残影。 照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²。 ★LED显示单元对地漏电流≤0.1mA LED显示单元具有24bit颜色处理能力、16bit灰度处理能力，具备281万亿种色彩表现能力，色域≥120%NTSC。 显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护，去除100%紫外线。 电磁兼容性： 在30-1000MHz辐射骚扰，150kHz-30MHz电源端子骚扰，1GHz以上辐射骚扰依据GB 9254、GB/T 17626.2检测要求满足B级标准，即满足CLASS B要求。 ★显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9。 ★LED显示屏中心蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 ★断电10次，每次间隔5S恢复通电，模组显示正常，功能正常。 |
| 2 | 安装结构 | 平方 | 12.9024 | 钢结构 |
| 3 | 显示屏控制系统 | 台 | 4 | 1、名称：显示屏控制系统；支持1路HDMI及1路DVI输入及 HDMI 信号 LOOP 输出 支持千兆网口输出≥4路；支持上下、左右及混合型任意拼接 支持采用双USB接口实现多卡级联； 支持最大带载分辨率：1920×1200，支持分辨率任意设置 支持音频输入、通过网线同步传输 单卡最大带载面积：230万点，最宽可达4096，最高可达2560点 支持AC 100～240V超宽工作电压，更强适应性 支持亮度和色温调节 |
| 4 | 视频综合平台 | 台 | 1 | 1、名称：视频综合平台；具备2个RJ45网络接口、4个HDMI输入接口，6个HDMI输出接口、2个音频输入接口、2个音频输出接口、2个USB3.0接口、1个RS485接口、1个RS232接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口 单路端口可解码输出4路分辨率为4000×3000，帧率为20fps或4路分辨率为3840×2160，帧率为30fps或16路分辨率1920×1080，帧率为30fps或36路分辨率为1280×720，帧率为30fps或64路分辨率为720×576，帧率为30fps的图像 单物理输出口可支持36*6个窗口 为保证与显示设备的适配性，设备输出分辨率应支持3840*2160@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/1600*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280*720@50等 为保证与信号源的适配性，输入分辨率支持3840*2160@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/1600*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280*720@50/3840*2160@30/1920*1080@30/1280*720@30/1024*768@30/1280*1024@30/1600*1200@30/1680*1050@30/1440*900@30等 支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/25/36/64/96分屏 设备支持接入将传输协议设置为ONVIF、GB28181-2016协议的摄像机，并进行解码上墙 可对第三方厂商的IPC和NVR设备进行信息显示和管理操作 支持坐标开窗功能，可通过输入坐标和窗口大小进行精确开窗 ★电视墙布局不会发生改变的情况下，从50路视频场景切换到另外50路视频场景的切换时间≤0.3S，切换过程中无明显黑屏现象 同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的时延差值应≤1ms 支持对外接拼接屏的拼缝进行补偿显示 支持控制外接拼接屏或LED大屏的手动、定时、倒计时开关机以及延时关机。 设备接入视频流超过规定阈值时，可直接在电视墙上显示资源不足提示 支持部分窗口轮巡，可在电视墙上选择指定多个窗口进行轮巡，其他窗口可正常播放实况 为了保证建立业务的便捷性，要求设备支持批量上墙功能，可选择一组摄像机进行同时上墙操作，不需要单独拖拽上墙 为方便客户日后的扩容需求，应具备多台解码器级联功能，实现接口扩容 为方便用户可直接在大屏上获取日期、时间等信息，要求设备支持时间字幕功能，字幕样式可选择年、月、日、时、分、秒、星期等，12小时制或24小时制可选 为保证解码器与各类大屏电视墙的兼容性，要求设备支持自定义输出分辨率，可外接由LED显示屏组成的电视墙并进行显示 具备网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口 为保证用户信息的安全性，要求解码器可接入具有视频内容保护的摄像机并解码输出显示 为防止因组织人员更替而造成设备密码丢失问题，要求设备应具有密码找回功能，可通过微信认证的方式找回密码 |
| 5 | 20KW配电柜 | 台 | 1 | 20KW配电柜 |
| 6 | 无线投屏器 | 台 | 3 | 1、名称：无线投屏器，接收端主机为嵌入式硬件架构，A9 1GHz双核低功耗处理器，支持4路1080P解码，内置LINUX操作系统,性能稳定，可长时间不关机使用。支持操作系统：支持Windows 7/8.1/10 32和64位、MAC OS X 10.10/10.11/10.12、支持智能手机无线投屏、兼容airplay功能，推荐使用iOS9/iOS10，OS X 10.10/10.11/10.12、Android 5.0和更高版本(需安装APP，支持本地视频声音)硬件规格：1xVGA接口，1xHDMI接口，1x网络接口，1x3.5mm音频接口，2xUSB接口，1x12V1A电源接口,主机带锁孔；视频输入分辨率：可达4K/3840x2160；视频输出分辨率：可达1080p/1920x1200；帧数：可达30帧/每秒视频输出：可同时通过HDMI和VGA输出相同内容，输出的分辨率可以不同；支持两种发射器：USB发射器（标配、通用性好）或HDMI发射器（选配、无需软件更流畅）；显示内容：支持电脑和移动端混合显示、支持多路移动端同时显示；显示比例：可显示4：3，16：9，16：10；支持投屏过程分辨率和显示比例可修改、支持同一网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏；同时显示源端数量：1路；同时接入源端数量：可支持16路；音频输出：44.1KHz/16bit 立体声、通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出；无线传输协议：支持IEEE 802.11ac/802.11n,WIFI有9个信道可选；无线传输速率：可达867Mbps；无线传输距离： 30米视距 (一键联主机和一键联按键之间无遮挡)；无线传输频段：可支持2.4 GHz或5 GHz；无线加密协议：支持WPA2-PSK；传输延时：平均延时小于100mS；反向控制方式：支持鼠标反向控制；支持触摸16点反向控制。；支持开机,待机画面客制化、支持WEB管理介面、支持修改频段及信道、支持修改视频输出分辨率、支持修改WiFi名称及密码；可选择的信道数量：9(5G)/11(2.4G)；支持组播功能，通过组播功能可以实现多屏同显，即多个显示端显示同样的投屏画面，多屏同显最多可支持到254屏同显(理论值,设备需要同在有线局域网环境下)。；电源/功耗：平均功耗不高于5W；；按键：5V/500mA，平均功耗1.5W。 |
| 7 | 智能物联一体机 | 套 | 1 | 高性能无风扇工控机,采用Intel低功耗嵌入式CPU,功耗15W,携带丰富的 I/O接口，支持-20℃~+65℃，支持SATA和NVME协议，系统内存最大支持到32GB。 设备功能要求：1、支持适配社区各类物联传感设备，实现设备数据接入；2、支持数据安全动态加密，在互联网环境下将物联数据通过加密传输方式上报至区级平台，完成与省平台贯通要求；3、每年按照省市区未来社区建设要求（例如监控、门禁、客流设备上报省未来社区在线平台），提供免费的升级服务；技术服务要求：4、支持区级平台应用能够通过本设备统一控制物联设备，能够配合区级应用场景要求持续升级 |
| 8 | 管理终端 | 台 | 4 | Intel I5-10400/8G/256GSSD/集成UHD620显卡/3年上门 显示器S24 MateView SE 1920 x 1080 75HZ HDMI/DC IN 黑色(标准支架版/俯仰调节 |
| 9 | 大屏控制终端 | 台 | 1 | 10.8英寸2021款 鸿蒙HarmonyOS 影音娱乐办公学习平板电脑 8+128GB WIFI夜阑灰 |
| 10 | 主扩全频音箱 | 只 | 2 | 系统类型：单8寸全频专业音箱 频率范围：50Hz-20kHz 频率响应：60Hz-19kHz(±3dB) 灵 敏 度：95db SPL 1w/1m 输入阻抗：8 ohms 额定功率：200W 配置：高音：34mm 音圈 低音：134mm 磁钢/50mm 音圈 最大声压级：121dB SPL 声场辐射范围：90°x 60° 输入接口：2xNeutrik® NL4MP |
| 11 | 8寸同轴吸顶音箱 | 只 | 4 | 8寸两分频同轴吸顶音箱 低音：8"复合纸盆，PP胶边，高音1X1"（45mm)丝膜软高音头 有效功率：80W，节目功率：160W 覆盖角度：150°X150°(V@-6dB) 灵敏度:91dB/1W/1M 最大声压级：连续102dB,峰值：108dB 阻抗：8欧 频率响应：55Hz-20KHz 线路转换：70V线路：60W，30W，15W，7.5W 接插件：Phoenix 4路接插件用于输入和链接接插 |
| 12 | 专业功率放大器 | 台 | 3 | 智能信号限幅器 高效改良H类放大电路 具有保护、信号、削波、桥接、电源 LED 指示灯 具有电源软启动、直流保护、短路保护、过热保护、过载保护。 加密智能驱动模块，100KHz，高频高速开关电源供电模式 全部采用国际品牌高频高纹波低阻抗电解，大大提升音质和低频力度下沉深度 输出功率 输出功率：8Ω: 350W×2 4Ω: 530W×2 桥接输出功率：8Ω: 875W×1 4Ω: 1325W×1 阻尼系数: ≥200under8Ω 信噪比: 110dB 瞬态响应: 52V/US 电压增益: AV=60 频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)(8Ω 1w) 上升斜率（8Ω）: 48V/uS（无输入滤波器） 失真度THD: <1% @额定功率（典型值<0.03%） SMPTE: 最大值<0.5 % @额定功率（典型值<0.06%） DIM 30: 最大值<0.5 % @额定功率（典型值<0.05%） 电压增益: AV=60 输入阻抗: 非平衡＞20k，平衡＞40k 工作电源: AC165V-265V 50/60Hz 散热方式：强迫风冷 输入连接器：平衡XLR，非平衡JACK6.3mm 输出连接器：Neutrik 4连接器 控制器：两路音量控制器（前面板），增益选择、桥接/单声通道选择（后面板） LEDR指示：电平指示、故障指示、过热指示、桥接指示、单通道指示 |
| 13 | 数字音频媒体矩阵 | 台 | 1 | 1、具有强大计算功能的DSP处理器,支持40位精度的浮点运算能力。 2、8通道平衡输入音频通道；8个平衡音频输出通道； 3、全面支持可扩展AEC自动回声噪声消除卡，用户可根据需求自由配置及选择使用 4、所有输入通道支持MIC输入； 5、所有输入通道支持48V幻象供电； 7、每个通道独立的自适应反馈抑制器； 8、8通道自动混音； 9、ADC CS5368 114dB动态； 10、AC CS4385 114dB动态； 11、输入每通道：前级放大、噪声门、压缩器、16段参量均衡、延时器、自动混音台； 12、输出每通道： 16段参量均衡、分频器、高低通滤波器、限幅器、延时器； 13、内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声； 14、前面板1602显示屏显示IP地址、当前预设； 15、开放RS- 232、TCP/ I P协议实现第三方控制； 16、有摄像跟踪代码输出，便于通过第三方中控实现摄像联动功能； 17、支持32组场景预设功能，可通过TCP/IP、RS-232协议调用。 产品参数 性能指标： DSP频率、处理能力：ADI ADSP-21489 400Mhz，400MIPS/2200 MFLOP 核心算法：矩阵混音、自动混音，选配：回声消除 采样频率/量化：48 kHz，24Bit ADC，24Bit DAC ADC, DAC动态范围：114 dB 总谐波失真：<0. 005% @+4dBu 20Hz～20kHz 频率响应：20 Hz – 20 kHz, ±0.3dB @0dBu 共模抑制比(CMRR)：>80dB @ 1 kHz MIC Gain 20dBu 通道串扰Crosstalk：100dB ±5dB @ 0dBu 1Khz 最大输入电平：+18dBu 音频接口标准：8～16路平衡输入，凤凰插头 默认输入、输出电平：+0 dBu 话筒前置放大增益：0－40 dB模拟增益，12dB数字增益 输入阻抗：>5 kΩ平衡，>3kΩ非平衡 输出阻抗：600Ω 前置放大等效输入噪声(EIN)：<-125 dBu, 2 2Hz - 22kHz 本底噪声：-90dBu（无记权） 幻象电源：+48 VDC |
| 14 | 中控墙面板 | 台 | 1 | 触摸显示屏； 配合中控软件进行编程设置； 标准电工盒式设计，适合嵌入安装在应用场合的墙体内； 通过读取产品触发码可自定义触发控制的命令； 每个按键可独立编程，根据需要定义按下、释放等不同指令； 通过485总线与中控主机进行连接、通信。 产品技术参数 技术参数 输 入：市电220V或弱电5~24V 输 出：485接口协议 按 键：触摸显示 尺 寸：通用型86盒安装尺寸 |
| 15 | 电源时序器 | 台 | 1 | 产品特性：1、设计容量8.6KVA。保证系统的供电安全。 2、8路供电输出，每路最大输出AC220V，10A。采用电源插座固定。 3、集中控制，真正智能化设计，可通过RS232、RS485、网线进行控制。开放控制协议，可满足中央控制器和PC机控制要求，适应各种系统的配套要求。 4、八路输出通道控制开关，可单独打开或关闭任何一个电源通道。 产品参数： 电源：AC 110V-AC220V 总容量：30A 输出：通道1~8,13A万能插座 面板控制：时序控制开关/通道关闭开关和直通开关 外部控制：信号控制/标准RS232串口/TCP |
| 16 | 无线一拖二手持话筒 | 套 | 1 | DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在50MHz频率带宽内，以250KHz信道间隔，提供多达200个信道选择,方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰 收发设置 频道/红外同步 天线 可拆卸1/2波长鞭状天线 射频载波范围 470–932MHz, 视地区而定 发射功率 ＜10mW 射频调谐步进 25 kHz, 视地区而定 镜频抑制 ＞70dB(典型值） 射频灵敏度 -96dBm at 10-5BER 信号延迟 ＜2.6ms 频响范围 30Hz–20kHz(±1dB) 音频动态范围 A加权（典型值），系统增益@+10＞120dB 总谐波失真 −12dB FS输出，系统增益@+10＜0.1% 通道数 2通道 输出方式 独立XLR输出及6.35插头混合输出 供电系统 DC12～17DC，500mA～2000mA 机架附件 机架片×2 发射机类型: 手持式 输出功率 高功率10mW；低功率3mW 杂散抑制 -60 dB 供电 两节AA电池 使用时间 10mW时大于10个小时，3mW时大于15个小时 |
| 17 | 无线一拖二鹅颈话筒 | 套 | 1 | DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在50MHz频率带宽内，以250KHz信道间隔，提供多达200个信道选择,方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰 收发设置 频道/红外同步 天线 可拆卸1/2波长鞭状天线 射频载波范围 470–932MHz, 视地区而定 发射功率 ＜10mW 射频调谐步进 25 kHz, 视地区而定 镜频抑制 ＞70dB(典型值） 射频灵敏度 -96dBm at 10-5BER 信号延迟 ＜2.6ms 频响范围 30Hz–20kHz(±1dB) 音频动态范围 A加权（典型值），系统增益@+10＞120dB 总谐波失真 −12dB FS输出，系统增益@+10＜0.1% 通道数 2通道 输出方式 独立XLR输出及6.35插头混合输出 供电系统 DC12～17DC，500mA～2000mA 机架附件 机架片×2 发射机类型: 鹅颈式 输出功率 高功率10mW；低功率3mW 杂散抑制 -60 dB 供电 内置锂电池 使用时间 10mW时大于10个小时，3mW时大于15个小时 |
| 18 | 设备机柜 | 个 | 1 | 22U标准设备机柜 |
| 十、综合管线 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 |
| 1 | 金属桥架 | 米 | 70.5 | 热镀锌钢制槽式桥架200*100 |
| 2 | 金属桥架 | 米 | 110.8 | 热镀锌钢制槽式桥架150*100 |
| 3 | 金属桥架 | 米 | 18 | 热镀锌钢制梯式桥架300*100 |
| 4 | 铁构件 | kg | 164.7 | 一般铁构件制作安装 |
| 5 | 金属结构刷油 | kg | 164.7 | 钢结构手工除锈，刷防锈漆两道、调和漆两道 |
| 6 | 25JDG | 米 | 57.35 | JGD，砖、混凝土结构暗配电线管 |
| 7 | 20JDG | 米 | 980.5 | JGD，砖、混凝土结构暗配电线管 |
| 8 | 镀锌钢管 | 米 | 82.64 | 1、名称：镀锌钢管埋地敷设 2、规格：SC50*3.8 |
| 9 | 镀锌钢管 | 米 | 182.4 | 1、名称：镀锌钢管埋地敷设 2、规格：SC25*3.2 |
| 10 | 塑料管 | 米 | 631 | 1、名称：塑料管埋地敷设 2、规格：PE50 |
| 11 | 六类网线 | 米 | 2998.43 | 1、规格：UTP6 2、敷设环境：管内穿放 |
| 12 | 信号线 | 米 | 100 | 1、名称：管内穿多芯软导线 2、规格：RVPE2*0.5 |
| 13 | 信号线 | 米 | 1316.21 | 1、名称：管内穿多芯软导线 2、规格：RVV2*1 |
| 14 | 信号线 | 米 | 34.74 | 1、名称：管内穿多芯软导线 2、规格：RVVP2*1 |
| 15 | 信号线 | 米 | 27.5 | 1、名称：管内穿多芯软导线 2、规格：RVV2*1.5 |
| 16 | 信号线 | 米 | 68 | 1、名称：管内穿多芯软导线 2、规格：EVJV2*1 |
| 17 | 信号线 | 米 | 41.7 | 1、名称：管内穿多芯软导线 2、规格：RVVP4*1 |
| 18 | 信号线 | 米 | 4.55 | 1、名称：管内穿多芯软导线 2、规格：RVV5*1 |
| 19 | HDMI视频线 | 米 | 25 | HDMI视频线 |
| 20 | 音频线 | 条 | 10 | 卡侬公母音频条线，1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） |
| 21 | 六类网线 | 米 | 3424.37 | 1、规格：UTP6 2、敷设环境：线槽内穿放 |
| 22 | 信号线 | 米 | 965.9 | 1、名称：线槽配多芯软导线 2、规格：RVV2*1 |
| 23 | 信号线 | 米 | 51.4 | 1、名称：线槽配多芯软导线 2、规格：RVVP2*1 |
| 24 | 信号线 | 米 | 78 | 1、名称：线槽配多芯软导线 2、规格：EVJV2*1 |
| 25 | 信号线 | 米 | 52 | 1、名称：线槽配多芯软导线 2、规格：RVVP4*1 |
| 26 | 信号线 | 米 | 5.16 | 1、名称：线槽配多芯软导线 2、规格：RVV5*1 |
| 27 | 6芯单模光缆 | 米 | 575.28 | 1、名称：室外6芯单模光纤 |
| 28 | 6芯单模光缆 | 米 | 105.6 | 1、名称：线槽配室内6芯单模光纤 |
| 29 | 8芯单模光缆 | 米 | 105.6 | 1、名称：线槽配室内8芯单模光纤 |
| 30 | 光纤连接及耦合器 | 芯 | 160 | 1、名称：光纤连接熔接法单模 |
| 31 | 电源线 | 米 | 235.29 | 1、名称：铜芯电力电缆敷设 2、型号、规格：WDZYJY-3*4 |
| 32 | 手孔井 | 套 | 7 | 600*600手孔井（含井盖），具体做法详见图集 |

### 3、主要材料（设备）品牌参考表

| 序号 | 材料名称 |  | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆 |  | 一舟、罗格朗、红星 |  |
| 2 | 停车管理系统 |  | 大华、海康、捷顺 |  |
| 3 | 交换机、路由器、AP、控制器 |  | 华为、浪潮、H3C |  |
| 4 | 防火墙 |  | 天融信、深信服、绿盟 |  |
| 5 | 健康小屋 |  | 北京悦琦、山东普瑞森、深圳双佳 |  |
| 6 | 智慧屏、宣传屏、支架、老年通一体机 |  | 厦华、美晶、贝赛尔 |  |
| 7 | 音响、功放、调音台、话筒、数字主机 |  | CADSNO、QITUO、EAV |  |
| 9 | 室内LED |  | 宇视、利亚德、三思 |  |
| 10 | 智能物联一体机 |  | 锦恒、贝瑞、鑫义 |  |
| 11 | 管理终端 |  | 华为、联想、小米 |  |
| 12 | 机柜 |  | 淞扬、图腾、一舟 |  |
| 13 | 家庭网关终端、智能体征床垫、跌倒检测终端、4G智能手坏、烟雾报警器、燃气报警器 |  | 北京和宽，山东自如，深圳谷奇 |  |
| 14 | 急救监护终端、大屏控制终端 |  | 华为、小米、APPLE |  |
| 15 | 充电桩 |  | 公牛、科大优享、池续 |  |
| 16 | 视频监控系统 | 摄像机 | 大华、宇视、海康 |  |
|  |  | 硬盘录像机 | 大华、宇视、海康 |  |
|  |  | 硬盘 | 希捷、西数、东芝 |  |
|  |  | 视频监控管理软件 | 大华、宇视、海康 |  |
|  |  | 中心管理服务器 | 大华、宇视、海康 |  |
| 17 | 门禁系统 | 人脸识别一体机 | 大华、中控、海康 |  |
|  |  | 双门磁力锁 | 大华、中控、海康 |  |
|  |  | 控制器电源 | 大华、中控、海康 |  |
|  |  | 出门按钮 | 大华、中控、海康 |  |
|  |  | 人行通道门 | 大华、中控、海康 |  |
|  |  | 门禁管理软件 | 大华、中控、海康 |  |

备注：主要设备参数清单表中提供的三个及以上品牌为采购人推荐品牌，供应商可选用投标产品性能等同于或高于采购人要求的其他品牌。如供应商选用投标产品非采购人推荐品牌，供应商须在投标文件中提供设备制造商出具的有关货物偏离情况。

## 十五、商务要求

| 商 务 要 求 |  |
| --- | --- |
| ▲1 | 服务期：本项目要求中标且合同签订之后3个月之内完成项目建设及项目初步验收，3个月试运行结束后完成项目终验。 |
| ▲2 | 质保期3年，其中软件质保期为3年、硬件设备质保期为3年，免费运维期限为3年。 |
| ▲3 | 付款方式： 1.项目合同签订后并具备实施条件后采购人于7个工作日内支付至合同价的50%。 2.完成总工程量的70%时，采购人于15个工作日内支付至合同价的70%。 3.完工且通过初步验收合格后，采购人于15个工作日内支付至合同价的90%。 4.项目最终验收合格且试运行期满后，采购人于15个工作日内支付至经造价咨询单位审核后结算价的100%。 |
| ▲4 | 履约保证金金额：合同金额的1%。 形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。 履约保证金于项目通过终验后（除违反招标文件中规定的投标人应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外）一个月内退还。 |
| - 5 | 授予合同：按照招标文件的规定、中标供应商的投标响应及中标通知书确定的金额签订合同。 |
| 6 | 合同终止： 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前两个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人有权终止协议，供应商承担全部责任。 |
| 7 | 合同违约： 中标人在合同有效期内，出现工期延误、未经采购人同意擅自更换项目组成员、交付产品未达到采购要求等情形的，采购人有权进行违约处罚，具体以合同签订为准。 |

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 对应投标人须知条款号 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.2.1 | 采购人名称：宁波市江北区人民政府外滩街道办事处 联系人：杨工 联系方式：0574-89081679 |
| 2 | 1.2.2 | 采购代理机构：宁波市国际招标有限公司 |
| 3 | 1.2.8 | 发布媒体： 浙江政府采购网www.zjzfcg.gov.cn 宁波市公共资源交易电子服务系统https://jyxt.zwb.ningbo.gov.cn/ 宁波市国际招标有限公司网www.nbbidding.com |
| 4 | ▲2.2 | 合格的投标服务来源：国内 |
| 5 | 4.3 | 备选投标方案：不允许 |
| 6 | ▲4.4 | 本项目最高限价为5562328 元 1.本项目采用固定综合单价合同；本次投标报价包括但不限于需求调研、系统设计、软件开发、软件测试、区级平台对接、提供未来社区命名资料、软件部署、系统培训、验收后叁年免费运维服务、等保测评、安全加固及招标需求要求的设备采购、包装、运输、装卸、保险、仓储、货到就位以及施工安装、调试、系统集成、互联网通信链路费用、验收、提交审计相应技术资料、返工、培训、保修、备品备件、售后服务、税费及制作标书等为完成本次项目涉及的一切费用，采购人不再另行支付其他任何形式的费用。 2.人工工资不得低于合同履行当年度宁波市最低劳动工资保准，不得发生无故克扣、拖欠人工工资等事故，如若发生，与采购人无涉，一切后果由中标人承担。 3.投标报价必须是人民币报价。 4.投标报价为一次性报价且只允许一个报价，不接受两个及两个以上的投标报价，不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。 5.投标报价不得高于采购预算，采购文件设有最高限价的，不得高于最高限价。 |
| 7 | ▲5.1 | 投标有效期：90天 |
| 8 | ▲6.1 | 投标保证金金额：不适用（本项目所有涉及保证金内容的条款均不适用） |
| 9 | 7.1 | 投标文件的组成： A、第一册：资格文件 A1、关于资格的承诺函（若联合体投标的，联合体各方均需提供）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）（若联合体投标的，联合体各方均需提供）。 A3、联合体协议书（若联合体投标的须提供） B、第二册：商务和技术文件 B1、投标书；（格式见附件） B2、法定代表人（企业负责人）身份证明； B3、法定代表人（企业负责人）授权书（投标文件由授权代表签字的须提供）； B4、供应商一般情况表（若联合体投标的，联合体各方均需提供）；（格式见附件） B5、技术条款偏离表；（格式见附件） B6、商务条款偏离表；（格式见附件） B7、第四章“评标办法及标准”中评分标准（兼评委打分表）要求提供的资料（如有需提供）； （1）项目实施方案； （2）拟派项目负责人简历表（格式见第六章 投标文件格式）； （3）拟投入的人员配备表（格式见第六章 投标文件格式）； （4）同类项目业绩表（格式见第六章 投标文件格式）； B8、招标文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。 ▲“商务和技术文件”中不得出现涉及投标价格的内容，否则作无效标处理。 C、第三册：报价文件 C1、开标一览表；（格式见附件） C2、投标分项报价表；（格式见附件） C3、中小企业声明函（如有需提供，格式见附件）； C4、残疾人福利性单位声明函（如有需提供）； C5、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）。 C6、供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。 |
| 10 | 7.3.1 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下投标文件： ▲（1）上传到政府采购云平台的电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）1份（自愿提供，用于异常处理）。 （3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质投标文件：资格文件，商务技术文件、投标报价文件（正本1份，副本1份），纸质投标文件需与电子投标文件一致。 |
| 11 | 7.5.1 | 投标截止时间及地点：2024年3月20日14:00（北京时间） 宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）实行在线制作并提交投标文件（电子投标）。 |
| 12 | 8.2 | 开标时间及地点：2024年3月20日14:00（北京时间） 宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼），本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。 |
| 13 | 9.4.1 | 中标候选人数量：按评标结果排序推荐中标候选人 |
| 14 | 10.1.1 | 中标人确定：本项目由评标委员会推荐中标候选人，采购人确定排序第一的中标候选人为中标人。 |
| 15 | 11.3.1 | 签订合同时间：中标通知书发出之日起30日内。 |
| 16 | 11.3.3 | 中标人放弃中标后的处理：中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选 人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 |
| 17 | ▲11.4.2 | 履约保证金金额：合同金额的1%。 形式：电汇、网银、银行保函（采购人认可的银行开具的保函）、保险保单。 履约保证金于项目通过终验后（除违反招标文件中规定的投标人应尽的义务造成履约保证金被罚没的情况外）一个月内退还。 |
| 18 | 12.1 | 1、招标代理机构按照《宁波市招标（采购）代理服务收费指导意见》规定的《宁波市招标（采购）代理服务收费标准指引》的70%计取，按照中标总金额向中标人收取招标服务费。 中标金额（万元）; 货物; 服务; 工程. 100以下（含）; 1.6%; 1.6%; 1.0%. 100—500（含）; 1.2%; 0.9%; 0.7%. 500—1000（含）; 0.9%; 0.5%; 0.55%. 1000—5000（含）; 0.6%; 0.2%; 0.35%. 5000～10000（含）; 0.2%; 0.1%; 0.2%. 10000～100000（含）; 0.05%; 0.05%; 0.04%. 2、中标人应当在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内支付招标代理服务费。 3、招标代理服务费只收现金、银行票汇款、电汇款。 4、服务费缴纳： 开户名称：宁波市国际招标有限公司 开户银行：上海浦东发展银行宁波分行江北支行 账 号： 94090154800000191 |

投标人须知正文

一、总  则

1.1适用范围

本采购文件适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2定义

1.2.1采购人：见前附表

1.2.2 采购代理机构：宁波市国际招标有限公司

1.2.3 投标人、供应商：均指向招标人提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

1.2.4货物：系指供应商按照采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.2.5服务：“服务”系指采购文件规定供应商须承担的需完成本项目所需的服务的义务。

1.2.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

1.2.7采购文件中标注有“▲”号的条款为“实质性要求”条款，投标文件对这些条款的任何负偏离将视为没有对采购文件的实质性要求做出响应，将被认定为无效投标。

1.2.8发布媒体：本项目采购信息公开发布的媒体，具体见前附表。本项目所有采购信息在指定媒体发布后，视同送达所有供应商。

二、合格的投标人和合格的投标货物或服务：

2.1合格的投标人：指符合采购公告供应商资格要求的投标人。

2.1.1 法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。分公司为法人的分支机构，以分公司名义参与投标的为无效投标，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。

2.1.2自然人仅指中国公民。

2.1.3投标人名称：投标文件投标人名称、采购文件购买人名称应当一致。

2.2合格的投标货物来源：见前附表。卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

2.2.1合格的投标货物或服务应该是中国境内生产的货物或提供的服务。

若投标货物或服务是国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。招标文件允许采购进口产品的，若投标货物是进口产品，投标人应保证所投产品为可履行合法报通关手续进入中国关境内、在中国海关完税的可合法销售的货物。

2.2.2国家规定有标准及规范的，投标货物或服务应按有效的标准及规范执行，应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2.2.3投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则，由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

2.3投标人代表

2.3.1若投标人代表不是法定代表人，投标文件须提供《法定代表人授权委托书》[格式见第六章]，或《组织授权书》（适用非法人的其它组织，格式参照《法定代表人授权委托书》）；

2.3.2若投标人代表是法定代表人，投标文件无须提供《法定代表人授权委托书》，但须提供与营业执照相符合的法定代表人身份证明。

2.4投标费用

不论招标的结果如何，投标人自行承担其参加本次投标有关的全部费用和风险。

三、采购文件

3.1采购文件的组成

3.1.1采购公告

3.1.2采购需求

3.1.3投标人须知

3.1.4评标方法及评标标准

3.1.5合同文本

3.1.6投标文件格式

3.2采购文件的依法获取：见采购公告

3.3采购文件的澄清和修改：

3.3.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以“更正公告”的形式发布在政采云平台，供应商应及时登录政采云平台，进行浏览并下载，未及时浏览下载的责任自负。不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间；澄清或者修改的内容不影响投标文件编制的，则不受15日的期限限制。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

3.3.2更正公告一经在网站发布，视同已通知所有采购文件的收受人，不再采用其它方式传达相关信息，若因未能及时了解到上述网站上发布的相关信息而导致的一切后果自行承担。

3.4现场考察或者开标前答疑会

3.4.1采购人或者采购代理机构可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，组织现场考察或者召开答疑会的，将在采购文件中载明。具体见前附表。

四、投标报价要求

4.1 投标报价：指“开标一览表”中的投标报价，是评标委员会评审的依据之一，开标程序中采购代理机构将依据“开标一览表”唱出各投标人的投标报价。

4.2投标报价必须是人民币报价。

4.3投标报价为一次性报价且只允许一个报价，不接受两个及两个以上的投标报价，不接受选择性报价或者具有附加条件的报价。采购文件要求提交备选投标方案的除外，具体见前附表。

4.4投标报价不得高于采购预算，采购文件设有最高限价的，不得高于最高限价；投标报价应当包含的内容：见前附表

五、投标有效期

5.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于采购文件中载明的投标有效期(见前附表)。

六、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

七、投标文件

7.1投标文件的组成：投标文件由资格文件，商务技术文件、投标报价文件三部分组成。具体见前附表。

7.2投标文件编制和格式

7.2.1投标人应当按照采购文件要求的内容、格式和顺序编制投标文件。投标文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供投标文件和资料导致的风险由投标人承担。

7.2.2投标语言：中文，当不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2.3投标文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应当采用国家法定计量单位。

7.2.4投标文件格式见第六章，投标文件应当按照格式要求编制。投标人应按资信商务技术文件、投标报价文件分别编制。

7.2.5投标文件应标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

7.3投标文件的签署、盖章、装订及份数

7.3.1供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件要求有目录并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

7.3.2电子投标文件：供应商应根据政府采购云平台的要求及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

7.4投标文件的密封、标记和递送

7.4.1、投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份投标文件分为以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。

7.4.2、电子投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作，并加密。

7.4.3、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件，按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件。

7.4.4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.4.5、投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以U盘或光盘存储的电子备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

电子投标文件未能按时解密，供应商提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。电子投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

7.4.6、电子备份投标文件须在封袋上注明：

（1）注    明：           “电子备份投标文件”               ；

（2）项目编号：                                                  ；

（3）项目名称：                                                  ；

（4）所投子包（如有多个子包须填写）：                             ；

（5）在       年       月       日（规定的开启日期和时间）前不准启封；

（6）供应商的名称：                                          。

供应商须在包封上按要求加盖供应商公章或由其法定代表人或授权代表签字。

供应商未按上述要求标记的，采购人（代理机构）不承担错放或提前开封的责任。

7.5投标文件的递交

▲1、电子投标文件：供应商应于提交投标文件截止时间前将电子投标文件（含资格文件、商务和技术文件、报价文件）上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

- 电子备份投标文件：（自愿提供，用于异常处理）

邮寄方式：供应商可于提交投标文件截止时间前一天17：00前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后通过EMS等邮寄送达，送达地址：宁波市国际招标有限公司（宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼021室），联系方式：李蒙，0574-87629230。供应商邮寄后须将邮件单号、联系电话发送至代理机构电子邮箱（电子邮箱：nbitc@126.com），并致电采购代理机构，以便采购代理机构查询物流记录，或者送至开标现场。各供应商应当确保电子备份投标文件的密封包装在邮寄过程保持完好，并在邮寄包裹上注明项目名称、项目编号。

现场递交方式：供应商可于开标当天投标截止时间前，将以U盘或光盘存储的电子备份投标文件（1份，含资格文件、商务和技术文件、报价文件）密封后送至开标地点：宁波市江北区公共资源交易中心开标室（江北区育才路138号北投大厦南楼7楼）。

电子备份投标文件密封破损而不符合招标文件对电子备份投标文件的密封要求的、或电子备份投标文件未能在投标截止时间前送达的，代理机构将拒绝其电子备份投标文件。供应商自行考虑邮寄在途时间，电子备份投标文件送达时间以代理机构工作人员实际签收时间为准。

电子备份投标文件不强制要求提交，但因电子投标文件未能按时解密或解密失败，投标人又未提交电子备份投标文件的，将被视为投标文件撤回，投标无效。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的电子备份投标文件，代理机构不予接收。

4、投标文件的补充、修改

投标截止时间前，供应商可以对递交的投标文件进行补充、修改，补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传，电子备份投标文件也应重新制作递交。在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改。投标截止时间之后供应商要求撤销投标文件的，应向采购人提交正式文件。

八、开标

8.1接收投标文件

8.1.1采购代理机构将于投标截止时间前30分钟内安排工作人员在采购文件规定的投标地点接收投标文件。

8.1.2有下列情形之一的投标文件拒绝接收：

- 逾期送达的投标文件；

（2）未按照采购文件要求密封的投标文件；

（3）未购买采购文件的投标人的投标文件。

8.2 开标

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

- 投标截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，在线解密电子投标文件时间为开标时间后半小时内。

- 在政府采购云平台开启已解密供应商的“资格商务技术文件”，并做开标记录；

第二阶段：

（1）在政府采购云平台宣告第一阶段评审无效供应商名单及理由；

（2）公布经第一阶段评审符合采购文件要求的供应商的资格商务技术得分情况；

（3）在政府采购云平台开启除第一阶段无效标外的供应商的“报价文件”，并做开标记录；

（4）在政府采购云平台公布评审结果。

（5）开标会议结束。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有以下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若有供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启该供应商递交的以U盘存储的电子备份投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

（3）无论是否启用备份投标文件，备份投标文件均不退还供应商。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供备份投标文件或所提供的备份投标文件无法读取的，视为投标文件撤回。

九、评标

9.1评标委员会

9.1.1 受采购人的委托，采购代理机构将依法组建评标委员会，评标委员会负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评标专家组成。评标专家将按规定在财政部门设立的评审专家库中随机抽取。评标委员会成员名单在评标结果公示之前依法保密。

9.1.2评标委员会将遵循公平、公正、科学、廉洁的原则和规定的程序进行评标，并且只依据投标文件本身对采购文件的响应情况进行评审，不考虑投标人在开标后提交的任何的补充声明、修正方案。

9.2评标方法

9.2.1评标方法见第四章。

9.3评标程序

9.3.1评标程序见第四章。

9.4推荐中标候选人：

9.4.1评标委员会将按照评标结果排序，推荐中标候选人名单。中标候选人数量见前附表。

9.5 评标过程保密

9.5.1中标结果公示发布之前，评标委员会名单应该保密。评标委员会成员、采购人和采购代理机构的有关参与人员应该对评标过程保密，不得向投标人或其他无关的人员透露。

十、定标

10.1确定中标人

10.1.1本项目确定中标人的规定见前附表。

10.1.2采购人确定中标人的，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

10.1.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选 人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

10.1.4评标委员会受采购人事先授权委托直接确定中标人的，评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按照顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

10.1.5采购人、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在本项目指定的媒体上公告中标结果。

十一、政府采购合同签订

11.1 政府采购合同适用民法典，采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。合同应当采用书面形式。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

11.2中标通知书

11.2.1在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

11.2.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

11.3签订合同

11.3.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起最迟30日内按照采购文件、中标人投标文件和中标通知书的内容签订书面合同，根据本项目具体情况，采购人要求签订合同的具体时间见前附表，所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

11.3.2采购文件、中标人的投标文件、中标通知书及评标过程中有关的澄清文件均应作为合同附件。

11.3.3 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人将按照前附表的规定进行处理。

11.4履约保证金

11.4.1 履约保证金是中标人按照采购文件要求而向采购人提交的用以保障其履行合同义务的一种担保，促使中标人全面履行与采购人订立的合同，确保合同目标的实现。中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金，或由担保人承担担保责任，如果中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

11.4.2履约保证金的要求见前附表。

11.4.3履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的中标人义务完毕止。

十二、招标代理服务收费

12.1招标代理服务收费：是指采购代理机构接受采购人委托，从事编制采购文件，审查投标人资格，组织投标人踏勘现场并答疑，组织开标、评标、定标，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。费用收取方式及收费标准见前附表。

十三、落实政府采购政策的特别说明

13.1执行财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。政府采购活动中有关中小企业的相关规定如下：

13.2中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

13.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）、在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）、在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

13.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》（格式见本采购文件附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

13.5采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

13.6 《中小企业声明函》由参加投标的供应商提交，如供应商为代理商，须自行采集制造商的中小企业划分类型信息填入相应栏目并对其真实性负责。

13.7根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.8根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

十四、对供应商质疑的有关规定:

14.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

14.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

14.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到中国政府采购网自行下载财政部《质疑函范本》。

14.4供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

14.5采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递公司收件时间为准）。

14.6采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

14.7 采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

15.  联合体规定

15.1  两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备招标文件规定的资格条件1的要求，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

15.2  联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人认定资质等级。

15.3  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一标项号的政府采购活动。

15.4 联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由联合体主办单位或成员单位中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为联合体协议不成立，该联合体的投标文件将被作无效处理。

- 第四章评标办法及标准

一、评标办法

1.1本项目评标采用综合评分法。

1.2综合评分法：采用百分制，总分100分。供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

1.3本项目需要落实的政府采购政策：《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

1.4本次采购为非专门面向中小企业，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。本次评标将对中小企业声明函满足招标文件要求的服务承接企业均为小微企业的价格给予10%的扣除，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。价格扣除只用于评审过程，如中标，中标价格仍按照其投标价格进行公示。

1.5本项目将对节能产品、环境标志产品给予政策性因素技术加分，投标产品如属于节能产品、环境标志产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未按要求提供认证证书或认证证书与中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）节能产品、环境标志产品查询结果不相符的评标委员会将不予认可，不得享受技术加分。由多个产品集成的项目（标项），必须所有产品符合上述要求才能享受技术加分。（不适用）

1.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

二、评标程序

2.1第一阶段评审

2.1.1资格文件、商务和技术文件初步审查：包含资格性审查和符合性审查。资格性审查是指采购人或代理机构根据“附表1资格性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。符合性审查是指评标委员会根据“附表2符合性审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。资格性审查和符合性审查中，有任意一项审查结论不合格的，作无效标处理。

2.1.2比较与评价：评标委员会根据“附表3商务和技术评分表”的要求，对照投标文件的应答进行比较，判定其偏差性质和程度，由评标委员会成员在分值范围内自行评分。供应商商务和技术得分为各评标委员会成员有效评分的算术平均值（小数点后保留二位数）。

2.2第二阶段评审

2.2.1报价文件初步审查：报价文件初步审查是指评标委员会根据“附表4初步审查表”的要求对投标文件逐一进行评审。初步审查中，审查结论不合格的，作无效标处理。

2.2.2在评标过程中，发现的价格计算错误按下述原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.2.3提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加同一标项投标的，按一家供应商计算，评审后综合得分最高的同品牌供应商获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

2.2.4评标委员会根据“附表5价格评分表”的规定，计算供应商报价得分（小数点后保留二位数）。

2.2.5综合评估：供应商的综合得分为商务和技术得分与报价得分之和。

2.2.6推荐中标候选人：按综合得分由高到低的排序，推荐中标候选人。若供应商的综合得分相等，则投标报价低者列前；若投标报价也相同时，采取随机抽签的方式确定排序。

2.3确定中标供应商

评标委员会按综合得分由高到低的排序，向采购人推荐中标候选人。代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定1名中标供应商。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选 人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

三、投标的澄清

3.1评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清。供应商的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2政采云具体操作如下：

在评审过程中，如评标委员会对投标文件有疑问，由评标委员会组长将问题汇总后发函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，予以回复。此回复将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以PDF格式上传，文件大小：50M）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇CA突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

（6）完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

3.3开标现场，供应商安排法定代表人或授权代表到场的，则由评标委员会组长将问题汇总后向供应商发出书面“采购响应文件问题澄清通知”，供应商应对需要澄清的问题作书面回答，该书面澄清应当由供应商的法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商公章。书面澄清将作为投标文件内容的一部分，具有相应的法律效力。

3.4供应商未在截止时间前完成澄清，将被视作自动放弃。

四、特别声明：价格是评标的重要因素之一，但最低价不是中标的唯一依据。

五、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

5.1投标截止时间止，供应商少于3个的；

5.2评标委员会评标过程中，有效供应商少于3个的；

5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者代理机构沟通并作书面记录。采购人或者代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织招标活动。

附表1：

资格性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | A1、关于资格的承诺函（若联合体投标的，联合体各方均需提供）； A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）。（若联合体投标的，联合体各方均需提供） |
| 2 | 本项目接受联合体投标。 | 供应商为联合体的，提供联合体协议。 |
| 资格性审查结论 |  |  |

注：1、上述资格文件未按招标文件要求附入投标文件中的，资格性审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格性审查不合格。

3、采购人、代理机构将于开标当天通过“信用中国”网站查询供应商失信被执行人、重大税收违法案件当事人（重大税收违法失信主体）信用记录，通过中国政府采购网查询供应商政府采购严重违法失信行为信用记录。若供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单，其资格审查为不合格，其投标将被认定为无效投标。

若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复查询的，可在中标公示期间对中标候选人进行事后查询。中标候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购人将依法取消其中标资格。

附表2：

符合性审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标有效期：符合第三章“投标人须知”第5.1条的要求。 | 提供“投标书”。 |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人授权书。 | （1）投标文件由法定代表人签字的，提供“法定代表人身份证明”。 （2）投标文件由授权代表签字的，提供“法定代表人身份证明”和“法定代表人授权书”。 |
| 3 | 符合第三章“投标人须知”第7.3条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 4 | 商务和技术文件中不得出现涉及投标价格的内容。 | 商务和技术文件中是否出现涉及投标价格的内容。 |
| 5 | 对同个标项不允许提供两个投标方案。 | 是否有两个投标方案。 |
| 6 | 供应商不得在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。 | 不得提供任何虚假材料或从事其他违法活动。 |
| 7 | 评标委员会经过审查，认定供应商虚假应标、串通投标的，有下列情形之一的，视为供应商串通投标： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装。 （6）两家或两家以上供应商提供的投标响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）获取招标文件或网上响应的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。 | 不得有所述情形。 |
| 8 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记）。 | 符合所述要求。 |
| 符合性审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，符合性审查不合格。

2、序号3-序号9在政采云上无须添加关联点。

附表3：

商务和技术评分表

项目编号：NBITC-202430042G

| 项目 | 评分内容及标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术商务部分 （80分） | 招标需求响应性（15分）： 评标委员会根据投标产品技术指标对第二部分 招标项目需求内容的响应情况：全部满足或者优于招标要求的得15分。 一般参数负偏离每条扣1分；打“▲”的实质性要求如有负偏离作无效标处理，打“★”重要参数如有负偏离每条扣2分，当负偏离扣分为15分及以上时，视为投标人无法满足基本采购需求，视为无能力履约，作无效投标处理。 注：招标文件要求提供的功能截图或相关证明材料复印件，需附在投标文件中并加盖公章，如未提供或提供内容不全、不清晰，则不得分。 | 15 |
|  | 数字化方案设计（12分）： 根据投标人提供的针对本项目设计的数字化方案进行综合评审，数字化建设方案内容包括： 1、社区数字化基本现状、数字化资源清单 2、平台建设模式与组织架构 3、数字化建设目标和任务 4、数字化建设总体框架图和路线图 5、拟建设/落地的重点数字化应用 6、数字化融合社区运营方案 7、数字化系统安全设计等。 数字化方案全面、合理、具有操作性、特色亮点鲜明，符合项目需求，得12分； 数字化方案内容完整，基本符合项目需求，得9分； 数字化方案内容有所欠缺，缺乏特色，得6分。 | 12 |
|  | 项目整体实施方案（10分）： 根据投标人提供的针对本项目制定的实施方案全面、合理、操作性进行综合评审： 项目实施方案切合实际、针对性强、内容完整，进度保证措施完善、符合项目实际要求的得10分； 方案符合招标文件要求、内容完整，实施进度基本符合实际情况、具有可行性的得8分； 方案、措施符合要求，但内容有所欠缺的得6分。 备注：实施方案内容包括但不限于采购单位未来社区项目现状及需求详细的分析了解，勘点设计图纸、技术方案、实施管理方案、进度安排、安装调试及验收方案、质量保证、安全文明施工管理、人员配置、应急管理、培训等。 | 10 |
|  | 项目重难点分析（6分）： 评标委员会根据投标人针对本项目实际情况、重点难点分析理解进行综合评审： 重点难点分析清晰、贴合实际，建议及措施合理、科学有效的得6分； 重点难点分析基本符合项目情况、建议及措施具有可操作性的得4分； 重点难点分析、建议及措施不够完善的得2分。 | 6 |
|  | 售后服务及运维支撑能力（8分）： 根据投标人提供的针对本项目的售后服务体系、售后服务方案、售后服务承诺、备品备件、售后服务机构及人员数量情况以及售后服务便捷性，包括响应及时性、到达现场的时间、项目运维期间配合服务的便捷程度、人员设备及技术支持的应急配合能力及时效等进行综合评审： 方案详细，操作性强的得8分； 方案较详细，操作性不强的得6分； 方案不够详细，操作性差的得4分； | 8 |
|  | 集成对接能力（10分）： 根据投标人所开发的未来社区智慧服务平台与江北区统一未来社区数字底座对接方案进行综合评审： 方案、接口标准完整合理，方案科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，有独到的优势等内容的得10分； 方案、接口标准基本合理的得8分； 方案、接口标准不够合容的得6分； | 10 |
|  | 实施团队配置（8分）： 评标委员会根据投标人拟投入本项目的开发服务及实施团队人员配备合理性、岗位分工、专业技能水平、类似项目经验能力案例等进行综合评议： 投入于本项目的项目经理、技术负责人、团队人员资历经验丰富、数量充足的得8分； 投入于本项目的项目经理、技术负责人、团队人员资历经一般、数量一般的得6分； 投入于本项目的项目经理、技术负责人、团队人员无相关资历经验、数量不足的4分。 【投标人须提供拟投入本项目开发服务团队人员公告发布之日前三个月任意一个月的社会保险证明，相关证书等复印件并加盖投标人公章】。联合体投标的，核心管理人员（项目经理及技术负责人）应由联合体牵头人派遣，否则，相应评审内容将不予认可 | 8 |
|  | 同类项目业绩（1分）： 自2021年1月1日至今，投标人承接过软件开发同类项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多1分【时间以合同签订日为准，投标文件中须提供合同复印件加盖单位公章，未提供本项不得分】。 | 1 |
|  | 数字化演示（10分）： 投标人根据招标文件第二部分 招标项目需求 所开发的未来社区智慧服务平台制作系统功能演示视频在投标截止时间前递交至招标代理机构处，逾期递交视为自动放弃。招标代理机构将会在开标现场进行播放，由评委对功能实现、满足情况进行综合评议。 功能完全实现、完全满足招标文件要求的，得10分； 功能基本实现、基本满足招标文件要求的，得7分； 功能实现较差、满足招标文件要求程度较低的，得5分； 演示内容以招标文件第二部分采购需求“十四、数字化建设需求清单”中1、未来社区智慧服务平台（九大场景应用开发及服务）软件清单打“◆”投标演示要求内容为准。 注：本项目不组织现场讲解，供应商需自行录制演示视频（格式要求：MPEG4，时长不超过 15 分钟），将视频拷入 U 盘并单独进行密封并在投标截止时间前递交给招标代理机构，递交形式为邮寄（自行承担邮寄过程风险）或开标现场递交（投标人任选其一），未进行演示的，本项不得分。 | 10 |

注：1、各评委成员自行按以上参考分值评分，评分小数点后保留一位数。

2、表内要求提供的资料，未按要求提供的均不得分。

评委签名：年月日

附表4

初步审查表

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本项目设有最高限价，超过最高限价的投标作无效标处理。 | 提供“开标一览表”。 |
| 2 | 符合第三章“投标人须知”第7.3条的要求。 | 投标文件的签署盖章符合所述要求。 |
| 3 | 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过第一阶段评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 符合所述要求。 |
| 4 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求（实质性要求招标文件中“▲”标记） | 符合所述要求。 |
| 初步审查结论 |  |  |

注：1、上述审查项目中，任意一项不符合的，初步审查不合格。

2、序号2-序号4在政采云上无须添加关联点。

附表5

价格评分表

项目编号：NBITC-202430042G

| 供应商 分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分20分 | 评标基准价指的是满足招标文件要求且最低的参与评审的价格。 参与评审的价格=投标报价-小微企业价格扣除优惠值（如有）。 参与评审的价格为评标基准价的其价格得分得满分20分。 其他投标人价格得分按照下列公式计算： 价格得分=（评标基准价/各投标人参与评审的价格）×20％×100。 注：1、投标报价超过最高限价的作无效标处理。 2、价格得分小数点后保留2位小数，第3位小数四舍五入。 3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号），对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 |  |
| 报价得分（20分） |  |  |

- 第五章  合同主要条款

（本合同仅供参考，具体以实际签订为准）

甲方(采购人)：

乙方(供应商)：

甲、乙双方根据关于          （项目名称）        公开采购的结果，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，在自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

下述文件作为附件，是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.本项目采购文件；

b.投标文件及澄清文件；

c.中标通知书；

上述文件与合同若有不一致之处，优先次序第一应为合同、第二应为附件(附件的优先次序为 c,b,a)。

- 一、项目名称、合同履行期限（服务期限）、服务内容

1.1项目名称：

1.2合同履行期限（服务期限）：

1.3服务内容：

- 二、合同金额

2.1本合同采用固定综合单价合同，暂定合同金额为（大写）：        元（￥       元）人民币，最终金额以结算审计为准。

- 三、履约保证金

履约保证金金额：合同总价的1%。

履约保证金形式：        的非现金形式。乙方应于合同签订前将履约保证金交至甲方指定账户。合同履行期间，乙方不得将履约保证金取回或作任何抵押。履约保证金于项目通过终验后5个工作日内无息退还（乙方未按合同要求进行履约的情形除外，如出现未按合同要求履约的情形按合同约定执行）。

- 四、转包或分包

4.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人。甲方有绝对权力阻止分包。

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 五、合同付款方法

5.1项目合同签订并具备实施条件后，甲方于7个工作日内支付至合同价的50%。

5.2完成总工程量的70%时，甲方于15个工作日内支付至合同价的70%。

5.3完工且通过初步验收合格后，甲方于15个工作日内支付至合同价的90%。

5.4项目最终验收合格且试运行期满后，采购人于15个工作日内支付至经造价咨询单位审核后结算价的100%。

- 六、质保期

质保期3年，其中软件质保期为3年、硬件设备质保期为3年，免费运维期限为3年。质保期内如出现系统设备故障（除人为原因造成外）中标供应商无条件免费维修；质保期外，中标供应商提供有偿的终身维修服务。

- 七、税费

7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 八、完成质量要求

8.1 服务期间乙方不得随意更换项目负责人，如有特殊情况需要更换，须经甲方同意确认。

8.2服务期间，乙方须配备足够的人员和设备。

8.3合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同，由此引起的所以损失由乙方承担。

- 九、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 十、违约责任

10.1甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项5%作为违约金。

10.2乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

- 十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文、补充协议、投标承诺、响应文件、采购文件及补充执行。

13.4 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一 份；副本     份，（用途）。

甲方（盖章）：  乙方（盖章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或受委托人（签字）：                      或受委托人（签字）：

联系人：                                  联系人：

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签 约 地：

签约日期：    年  月    日

- 第六章  附件

A.资格文件

封面

外滩街道日湖未来社区数字化平台建设项目

项目编号：NBITC-202430042G

标项：（如有多个标项）

（资格文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

年  月  日

A1、关于资格的承诺函

致：采购人

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺。

注：政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

日期：

（若联合体投标的，联合体各方均需提供）

A2、营业执照副本（或事业法人登记证副本或其他登记证明材料）复印件加盖供应商公章（供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）；

（若联合体投标的，联合体各方均需提供）

A3、联合体协议书（若有）

联合体协议书

（如联合体投标，必须提供）

（所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加   （招标项目名称）   投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.     （某成员单位名称）     为本联合体的牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   ；其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额     ％以上。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：      （盖单位章）

法定代表人：      （签字或盖章）

成员一名称：      （盖单位章）

法定代表人：      （签字或盖章）

年       月       日

- B.商务和技术文件

封面

外滩街道日湖未来社区数字化平台建设项目

项目编号：NBITC-202430042G

标项：（如有多个标项）

（商务和技术文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年月日

B1投标书

致：宁波市江北区人民政府外滩街道办事处、宁波市国际招标有限公司

（供应商全称）　授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的外滩街道日湖未来社区数字化平台建设项目（项目编号：NBITC-202430042G）招标活动并投标，为便于采购人公正、择优地确定中标供应商及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

4、保证遵守招标文件有关条款规定。

5、本项目的投标报价详见“开标一览表”。

6、投标文件有效期为自开标之日起90个日历日。

7、保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

8、完全同意招标文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照招标文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳招标代理服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的投标，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

9、我方郑重声明：我单位符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

10、与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：              邮编：                。

电话：              传真：                。

供应商（盖章）：

日          期：

B2、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年       月      日

经营期限：

姓名：         性别：           年龄：            职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：

后附：法定代表人身份证复印件（不同页的须加盖供应商公章）。

B3法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的须提供）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加外滩街道日湖未来社区数字化平台建设项目，项目编号为NBITC-202430042G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

后附：

1、授权代表身份证复印件（不同页的须加盖供应商公章）；

2、提供社保部门出具的开标截止时间前6个月内任意1个月供应商单位为授权代表缴纳社保的证明资料复印件。

B4供应商一般情况

| 1 | 单位名称： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |  |
| 5 | 传真： | 电子信箱： |  |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |  |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 从业人员数量 |  |  |
| 10 | 营业收入 |  |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |  |

供应商（盖章）：

日期：

（若联合体投标的，联合体各方均需提供）

B5技术条款偏离表

项目名称：外滩街道日湖未来社区数字化平台建设项目

采购编号：NBITC-202430042G

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：须与“第二章采购需求除十五、商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B6商务条款偏离表

项目名称：外滩街道日湖未来社区数字化平台建设项目

采购编号：NBITC-202430042G

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、须与“第二章采购需求十五、商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与采购文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合采购文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

日          期：

B7、第四章“评标办法及标准”中评分标准（兼评委打分表）要求提供的资料

（如有需提供，格式自拟）；

拟派项目负责人简历表

项目编号：

项目名称：

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 技术职称/资格证书 |  |  |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  |  | 取得技术职称/资格证书时间 |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 建设 规模 |  | 担任职务 | 在建或已完 | 招标人及 联系电话 |

注：后附项目负责人相关证书复印件（如有）及近开标日前三个月内任一月份的有效社保证明材料。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

拟投入的人员配备表

项目编号：

项目名称：

| 一、管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 年龄 | 上岗资格证明 |  |  |  |  |  | 已承担服务项目情况 |  |
|  |  |  |  | 证书 名称 |  | 级别 | 证号 |  | 专业 | 项目数 | 项目名称 |
| 项目负 责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、其他作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 工作年限 |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、后附拟投入本项目的人员相关证书复印件（如有）及近开标日前三个月内任一月份的有效社保证明材料。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

B8、采购文件要求提供的和供应商认为需要的其他资料（如有需提供）。

- C.报价文件

封面

外滩街道日湖未来社区数字化平台建设项目

项目编号：NBITC-202430042G

标项：（如有多个标项）

（报价文件）

投标文件

供应商全称：（加盖单位公章）

- 年   月   日

- C1 开标一览表

项目名称：外滩街道日湖未来社区数字化平台建设项目

项目编号：NBITC-202430042G

| 采购内容 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价为人民币：大写人民币 元，小写 元。 |
| 服务期限 |  |
| 投标声明 | 若无填“/”即可 |

注: 投标文件中开标一览表内容与政采云系统“开标一览表”中录入的报价内容不一致的，以投标文件中开标一览表为准。

供应商（盖章）：

日期：

C2  投标分项报价表

项目名称：外滩街道日湖未来社区数字化平台建设项目

项目编号：NBITC-202430042G

| 编号 | 费用组成 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | …… |  |  |
| 投标总价（元）： |  |  |  |

注：“投标分项报价表”中的“投标总价”应与开标一览表中的“投标报价”相一致。

供应商（盖章）：

日期：

- C3  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 外滩街道日湖未来社区数字化平台建设，属于软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

C4残疾人福利性单位声明函（如有需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

C5 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有请提供）

C6、投标人认为需要的其他资料（如有需提供）

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |