电子化政府采购

招标文件

采购编号:NBZFCG2023C005G

项目名称:宁波市“浙里甬文明”文明典范城市创建项目

宁波市政府采购中心

二 〇 二 三 年

目 录

第一章 专用部分

第一部分  投标邀请

第二部分  项目需求说明及评标标准

第三部分  投标人须知资料表

第二章 通用部分

第四部分  投标人须知

第五部分  合同格式

第六部分  投标文件格式

第七部分  其他文件格式

第一部分 投标邀请

日期：2023年3月28日

宁波市政府采购中心就以下项目进行公开招标，现邀请合格投标人进行加密电子投标。

一、项目基本情况

1、项目编号：NBZFCG2023C005G

2、项目名称：宁波市“浙里甬文明”文明典范城市创建项目

3、采购预算：人民币1499万元；最高限价：标包1：人民币1396万元

4、采购需求：宁波市“浙里甬文明”文明典范城市创建，详见项目需求说明。

5、合同履行期限：合同签订后21个月内完成终验，交付使用。

6、联合体投标：不接受

二、投标人的资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条的规定且未列入“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商。

2、特定资格要求：无。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

（1）投标人为大型企业的，分包意向协议中中小企业合同金额应不低于合同总金额的40%，小微企业合同金额应不低于中小企业合同金额的70%（不低于总金额的28%）;

（2）投标人为中型企业的，分包意向协议中小微企业合同金额应不低于合同总金额的28%，不得将合同分包给大型企业;

（3）投标人为小微企业的，视同符合资格条件，不得将合同分包给大中型企业。

三、获取招标文件：

请到浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)或宁波政府采购网（www.nbzfcg.cn）免费下载电子文件。

四、电子投标和开标事项

1、政采云电子投标开标平台：www.zcygov.cn

2、提交电子投标文件截止时间：2023年4月18日9:30。

3、电子投标文件解密开标时间：投标截止时间后半小时内。

4、开标现场地址：宁波市鄞州区宁穿路1901号市政务服务中心四楼开标区（具体场所安排详见电子指示屏幕），供应商进入现场必须戴口罩。

五、公告期限：自公告之日起5个工作日。

六、其他补充事项：本项目在四楼开标区视频直播评审现场实况。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：中共宁波市委宣传部

联系人:胡先生  联系电话：0574-89182335

地址：宁波市鄞州区宁穿路2001号

2、集中采购机构：宁波市政府采购中心

项目联系人：陈先生	联系电话：0574-87187959	 传真：0574-87187961

地址：宁波市鄞州区宁穿路1901号市政务服务中心五楼

第二部分  项目需求说明及评标标准

特别申明：

- 任何违反《政府采购法实施条例》第20条规定的要求均为无效采购需求。

- 招标文件要求提供的合同、资质、证明等信息按要求编制到投标书中。

- 投标人应列出报价的明细构成表，并附上每项报价的计算方法、过程及依据。

- 针对本项目情况，各投标商均有10分钟的讲标时间，并在讲标后进行答辩，讲标答辩按政采云投标解密顺序进行。本中心提供HDMI接口的投屏，如需要笔记本电脑、U盘、网络环境等请自备，讲标演示区域不准携带手机等通讯产品，不准分发纸质资料，开标后请相关人员在开标室等候（具体位置见4楼大屏）。

- 本项目标的对应所属行业：软件和信息技术服务业。

项目需求说明

（一）项目概括

- 建设背景

党的二十大报告为近五年的精神文明建设工作绘制了蓝图指明了方向，也为文明城市创建工作提出了更高的要求和期望。当前，宁波市按照“一模范四高四力”的要求，以精神文明建设为牵引，统筹推进经济、政治、社会、文化、生态文明“五位一体”建设，推进全域化、高水平文明城市创建。根据《2022年全国文明城市测评体系》要求，创建标准更严格，测评方式要求更科学，迫切需要通过数字化手段推动文明城市创建工作的制度重构、流程再造，激发“硬核力量”。

2021年8月，浙江省委常委、宁波市委书记彭佳学在全市创建全国文明典范城市推进会上强调“要建成运行文明城市创建智慧管理平台，抓紧上线文明创建多跨场景应用”。2021年10月，在全国文明城市创建工作培训班上，中宣部常务副部长、中央文明办主任王晓晖强调：全国文明城市和提名城市要在加强智慧城市建设，构建城市数据资源体系一体化，把云计算、大数据、人工智能、互联网等新技术新手段应用到创建工作当中，提高及时发现问题、有效解决问题、主动服务群众的能力和水平。2022年3月，宁波市第十四次党代会报告提出，打造全国文明典范之都。2022年5月7日，市文明委全体(扩大)会议暨创建全国文明典范城市推进会上，彭佳学书记提出:“以数字化理念驱动文明创建流程再造、机制重塑、体系迭代，带动各行业各领域运行管理水准迈上新台阶，整体提升创建工作层次水平。”

2021年8月25日，中共浙江省委宣传部在 《关于公布首批全省宣传文化系统重点应用场景目录的通知》中将“文明城市创建”确定为首批全省宣传文化系统重点培育应用场景。2021年11月12日，全省数字化改革重大应用“一本帐S1”三张清单中，将“浙里最美文明培育应用”纳入数字社会系统第八条。本项目为省市县三级联建的“数智文明创建”应用场景中的市级部分，为“数智文明创建”应用建设的核心内容。

2、建设目标

全国文明城市是一张金名片，通过20年创建，宁波市已经成为“六连冠”的文明城市，文明城市数字化创建既是城市社会治理的重要环节，也是中央、省、市各级领导的要求，应用构建“1+5+14+N”体系架构，运用算法模型、大数据分析等方式，形成1屏总览可视化建设，围绕文明城市“创、测、督、导、智”五个环节，创建文明单元创建、甬有礼仪、文明实践、日常测评、第三方测评、行业专项测评、智能测评、爱心宁波、激励嘉许、创建全景图、部门进度条、区块三色图、创建排行榜、创建问题全生命周期管理14个子场景，依托N个功能模块建设，对接横纵向相关信息化系统，实现文明城市创建创得实、测得紧、督得准、导得好、管得智，将“浙里甬文明”打造成为数字文化系统标志性成果之一。

3、遵循标准

《数字化改革术语定义》（DB33T2350-2021）

《数字化改革公共数据分类分级指南》（DB33T2351-2021）

《数字化改革公共数据目录编制规范》（DB33T2349-2021）

《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）

《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）

《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）

《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）

《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）

《宁波市创建全国文明典范城市工作标准》

《文明城市创建专项工作测评方案》

《全国文明典范城市测评体系》

《全国文明城市测评体系》

（二）技术商务要求

- 技术要求

- （1）项目技术要求

本项目要求采用先进、成熟的科技成果，结合已有的经验和资源，保证所采用的产品、技术和架构在国内相应领域内达到先进水平。系统实现过程中，应遵循技术的先进性、完整性、合理性、适用性、经济性、可维护性、可扩展性、可升级性和安全性原则。

本项目技术方面要求采用B/S架构设计，统一界面、统一开发工具、统一用户鉴权。使整个项目技术架构更加合理，更容易获得长期的进步和发展。

- （2）平台建设要求

本项目建设内容主要包括应用软件开发、应用支撑层建设、数据资源层建设、软件选型与购置。

其中应用软件开发包括“浙里甬文明”文明典范城市创建系统服务端、管理端和治理端。服务端部署于浙里办，为公众和第三方测评机构提供文明素养养成、家教家风、第三方实地测评、文明单元创建、理论宣讲、新时代文明实践阵地、道德典型、公众参与功能；管理端部署于浙政钉和PC端，主要为市委市政府领导、市区（县、市）文明办、市区协同单位、网格员等业务人员提供文明测评管理、问题处置管理、创建单元管理、公益宣传管理、理论宣讲管理等11个业务及系统管理类功能；治理端主要为市委市政府领导、文明办领导提供数据分析、决策类功能，包括数据分析和智能模型、文明城市创建数据报表、“浙里甬文明”可视化。

应用支撑层建设包括开发文明城市创建标准体系、文明城市创建指数、新时代文明实践阵地管理、典型模范和智能模型组件。

数据资源层建设包括数据采集、数据治理、数据库设计、数据共享和系统对接，其中系统对接主要包括与12345市民热线平台、宁波We志愿系统、宁波市生活垃圾监管系统等20个系统进行对接。采用IRS宁波市一体化智能化公共数据平台数据仓或接口对接的方式进行数据对接。

软件选型与购置主要包括Web应用中间件、国产化数据库、国产化操作系统软件的选型与购置。

- 应用软件开发

A.“浙里甬文明”文明典范城市创建系统服务端：服务端部署于浙里办，通过浙里办手机端实现功能服务，为公众和第三方测评机构提供文明素养养成、家教家风、第三方实地测评、文明单元创建、理论宣讲管理、新时代文明实践阵地、道德典型、公众参与8个功能模块。

- 文明素养养成

本功能模块通过建立全市统一的市民文明积分体系，通过互联网主流方式吸引广大市民群众主动参与到形式多样的文明实践活动当中，赚取文明积分。建立积分兑换、积分捐赠等积分使用通道，从而形成公众积极参与文明实践活动获得积分，通过积分消费获得对应激励的良性循环，以此循环往复，不断提升市民整体文明素养。

本功能模块须包含积分赚取、荣誉墙、积分使用、积分商城等二级功能。公众通过自身参与文明实践线上线下活动、打卡点赞评论等方式获得相应积分，通过建设个人荣誉墙为每一位公众形成自己的文明荣誉主页，支持个人二维码和主页分享。积分可在积分商城兑换虚拟或实物商品，实物商品支持线下取货，也可以通过积分捐赠、积分赠送的方式使用文明积分。

- 家教家风

搭建全市统一的家庭家教家风宣传展示、报名评选的平台，通过良好的家教家风引领全市家庭形成学习好家教好家风，建立传承家教家风的良好风尚。

本功能模块须包含家教家风展示、评选活动参与等二级功能。家教家风展示五美家庭等优秀家庭的先进事迹和创建历程。公众根据自身情况报名符合要求的家教家风家庭活动评选。

- 第三方实地测评

在服务端为第三方测评机构开通在线测评打分功能，主要实现在线熟知测评标准、规范和要求，通过手机端对照测评标准实现在线测评和打分。

本功能模块须包含第三方测评资料、实地检查打分等二级功能。第三方人员可在线查看、学习最新的测评标准、操作指南、测评注意事项，以提升实地测评准确度和测评效率。记录每一位第三方测评人员的查阅记录。第三方测评人员将发现的文明创建测评问题在系统中进行提交，由工作人员审核、下派，处理结果同步至该测评人员。第三方测评人员进入测评活动，按测评标准进行逐项测评打分。

- 文明单元创建

建立全市统一的文明单元创建对外形象展示平台。

本功能模块须包含文明单元创建动态展示、创建政策展示、文明单元风采展示、文明单元志愿服务结对帮扶等二级功能。实现对全市历届与现有文明单元申报、评选、公示、宣传等工作的开展，文明单元包含文明单位、文明校园、文明村镇、文明家庭、文明窗口等。群众或创建单元可在线向文明单元提供的志愿服务结对帮扶提出帮扶申请，实现志愿服务需求与供给的精准匹配对接。

- 理论宣讲

建立全市统一的对社会公众展示的理论宣讲通道，通过多样的形式供公众学习了解党的理论方针政策，同时可观看理论宣讲的直播内容。

本功能模块须包含理论资料查阅、观看直播等二级功能。公众通过查阅形式多样的资料学习文明创建理论知识，可查阅近期（近一个月）的阅读内容；公众可对喜欢的直播进行预约，直播前20分钟进行提醒，观看相关直播内容。

- 新时代文明实践阵地

整合全市新时代文明实践所站阵地资源，并对公众集约化展示，支持公众在线预约文明阵地，使用后可对场馆场所进行评价。

本功能模块须包含新时代文明实践阵地资源查询、场所预约及评价等二级功能。新时代文明实践阵地包括但不限于文明实践中心（所站）、博物馆、科技馆、文化礼堂、体育馆等。公众根据自身需求预订场所（按规定的时间段），预约成功后，经工作人员核销后使用场所。

- 道德典型

搭建全市统一的道德典型宣传展示、评选评价的平台，通过广泛宣传弘扬道德典型的先进事迹和精神，以榜样的力量引导全市民众践行新时代社会主义核心价值观。

本功能模块须包含道德典型查看、道德典型详情、投票评价等二级功能。为每一位道德典型建设一个单独主页，道德典型主页采用H5方式呈现。群众可对各类道德典型评选进行投票和点评，点评内容官方认可后可对外发布展示。

- 公众参与

公众参与是在服务端为广大市民参与文明创建提供的入口，通过此模块广大市民群众可以随时随地反馈创建问题，为创建工作建言献策。基于文明创建知识库，结合在线智能服务技术，向社会公众提供文明城市创建方面的智能化在线服务，减轻工作人员服务压力。市民群众无法解决的问题转由人工进行答复。

本功能模块须包含创建问题反馈、创建建言献策、云客服等二级功能。

- “浙里甬文明”文明典范城市创建系统管理端：管理端部署于浏览器端和浙政钉手机端，主要为市委市政府领导、市区（县、市）文明办、市区（县、市）各部门、乡镇街道、网格员等提供文明测评管理、问题处置管理、创建单元管理、公益宣传管理、新时代文明实践阵地和活动管理、理论宣讲管理、道德典型管理、活动（积分）与商城管理、公众参与管理、文明城市创建内容管理、系统管理11个功能模块。

- 文明测评管理

文明测评管理模块提供基于固定点位及随机点位开展的明察暗访、第三方测评、行业专项测评、区(县、市)自主测评等测评活动的管理（自主设置测评标准、测评活动、测评点位、测评人员、自主打分、问题审核），并可根据各测评场景自动生成测评报告。

本功能模块须包含明察暗访测评活动管理、明察暗访活动、行业专项和区（县、市）自主测评活动管理、行业专项和区（县、市）自主测评活动、测评报告自动生成、智能测评管理等二级功能。明察暗访测评活动管理和明察暗访活动主要实现宁波市级、区（县、市）文明城市创建测评活动的管理和明察暗访活动的在线开展；行业专项和区（县、市）自主测评活动管理、行业专项和区（县、市）自主测评活动主要实现宁波市直部门、各行业开展各类测评活动的管理和活动开展。测评报告自动生成主要实现各活动类型的测评报告模板配置，活动结束后根据活动类型生成对应的测评报告；智能测评管理主要实现各智能测评场景配置，测评执行及结果分析。

- 问题处置管理

问题处置管理模块主要用于宁波市文明城市创建产生的督办单处置，根据问题类型、归属区域、问题内容进行责任单位划分，打通多平台处置能力。采用人工分配和智能分配2种方式，通过问题详情，结合设置的智能分配规则，系统智能分配给对应责任单位，针对未智能分配的督办单，可进行人工分配，通过逐级转派，逐级审核处置机制，对督办单整改情况实现层层把关。

本功能模块须包含督办问题提醒、督办问题处置、常用问题描述管理、问题受理、问题督查处置预警、便捷处置等二级功能。系统支持站内信和短信提醒两种提醒方式。各节点工作人员对属于本单位的督办任务单进行处理、退单、转派、审核等操作。针对常用问题描述，系统支持自主录入和历史测评问题自动转入两种方式丰富常用问题库。系统将结合数据分析和云计算等技术，对平台产生的问题内容、类型、图片、点位进行智能识别分析，减少人工转派时长，提高问题处置效率。系统支持批量发布、批量归档、批量审核、批量导出、批量退单、批量撤回等功能，对任务单在任何节点支持可控，减少管理人员处置效率，系统增设后台添加督办单，便于管理人员添加使用。

- 创建单元管理

创建单元管理通过管理端完成文明单元评选活动报名、创建资料上报等工作，主管单位可通过创建资料上报情况、文明活动开展情况等进行各类文明单位的考评，同时支持对考核体系、资料审核、评定流程、考评结果进行管理。

本功能模块须包含文明单元基础信息管理、文明单元常态工作开展、创建单元管理等二级功能。文明单元基础信息管理实现对历届文明单元和备选文明单元的信息管理。文明单元常态工作开展包括创建内容学习、创建资料上传、创建活动开展情况管理、文明单元常态工作管理、创建材料查阅评分、整改进度查阅、通知公告发布等功能。创建单元管理包括考评体系管理、资料审核打分、评定管理和测评结果公示等功能。

- 公益宣传管理

本功能模块支持区（县、市）、市直部门、街道（乡镇）工作人员和热心公众参与官方组织的公益广告征集活动，通过对公益广告投稿、查阅、下载、素材等的管理，不断丰富和规范公益广告库，并通过接入内容安全识别组件及识别算法等技术实现公益广告的敏感内容识别及智能预警。

本功能模块须包含公益宣传查阅下载、公益宣传设计投稿、公益宣传管理等二级功能。

- 新时代文明实践阵地和活动管理

本模块实现对全市新时代文明实践中心（所、站）、科技馆、博物馆、体育馆等阵地资源的集约化统一管理，通过新时代文明实践所站管理、场馆资源管理、场馆预约管理、文明活动管理、活动预约核销等功能，盘活全市新时代文明实践所站资源，充分引导市民群众参与使用。充分满足新时代文明实践所站资源的统筹管理、场馆预约及核销管理和文明活动管理等需求。

本功能模块须包含新时代文明实践阵地管理、文明实践活动管理、文明实践阵地预约管理和核销管理、文明实践活动预约管理和核销管理等二级功能。支持通过管理端对新时代文明实践阵地资源进行资料维护管理，所站类型包括但不限于文明实践中心（所站）、博物馆、科技馆、体育馆等。支持活动发起者可通过管理端对活动进行维护管理。系统管理员可在线对群众提交的场馆（活动）预约单进行审核，审核通过后订单生效，支持扫描核销码进行订单核销。

- 理论宣讲管理

本模块实现对全市理论宣教资源的类型、内容等进行统一管理，支持理论宣讲直播活动的开展及管理。

本功能模块须包含理论宣讲资源管理、直播管理等二级功能。管理员可自主对理论宣讲资源进行归类管理，并根据不同类型，配置相关的资源内容。系统支持通过配置外部视频直播链接、直播名称、直播时间、直播背景图、直播渠道等信息开展理论宣讲直播活动。

- 道德典型管理

本模块实现对全市道德典型的统一宣传展示管理，实现对每个道德典型主页内容管理和主页二维码管理，支持二维码分享、查阅和下载管理。

本功能模块须包含道德典型类型管理、道德典型管理等二级功能。支持管理员自主设置道德典型的类型（支持二级自定义设置）。系统支持自主配置道德典型人员信息，包含基本信息、获评年份、归属类型、区域等内容，可进行增、删、改、查、导入等功能操作。

- 活动（积分）与商城管理

本模块支持各类线上、线下活动的统一管理，对活动赚取文明积分进行管理，并对积分换购商品进行商品和订单的全流程管理。

本功能模块须包含线下活动管理、线上活动管理、文明积分管理、权益商品及订单管理等二级功能。线下活动分为订座类和参与类两种，支持在线自主灵活配置。线上活动主要分为投票打分、投稿、问卷调查、打卡、建言献策等多类型活动，支持在线自主灵活配置。管理员可对市民积分赚取清单及捐赠积分清单进行管理，支持对积分进行增加和扣除。管理人员可对商品类型和商品资料维护及商品楼层展示进行自主配置，用于服务端积分商城展示及市民积分兑换使用。支持管理人员配置商品兑换点及市民积分兑换订单处置。

- 公众参与管理

本模块实现对公众反馈的文明城市创建相关问题、提供的建议意见进行统一高效管理，达到快速回复、派单处置，并将处置信息同步至反馈人员，促进公众与文明创建管理部门的良性互动，激发民众参与文明创建工作的积极性和能动性。

本功能模块须包含市民反馈管理、建言献策管理、云客服管理等二级功能。系统支持对市民反馈问题进行管理，支持多维度筛选及一键导出。系统支持对市民建言献策活动建议进行管理，支持查看和审核操作，对审核通过的建议单进行回复和派单操作，由相应责任单位进行整改。管理员可对问题库、关键词进行管理，且支持对工单进行人工答复。

- 文明城市创建内容管理

本模块支持内容在线编辑、预览、自动稽核、审批流程自定义、发布渠道自定义、发布时间下架时间自定义的内容管理能力。提升文明创建内容管理的集约化程度、智能化程度和精细化能力。

本功能模块须包含内容发布管理、内容审核管理、内容稽核管理等二级功能。管理员根据内容发布需求自主定义内容类型，并对不同板块内容进行发布、预览、修改、排序、删除和审核管理操作。不同类型的内容拥有不同的审核流程，内容按类型自动进入流程审核，各层级审核完毕后可对外发布。系统需提供内容（图片）自动稽核能力，重点针对用户发布的文字、图片内容进行稽核，违反相关规则的内容系统将自动禁止发布；通过系统审核后的内容需要人工进行二次审核后方可发布。

- 系统管理

本功能模块须包括角色管理、日志管理、权限管理、数据加密、数据脱敏、可信认证模块、数据流量监测、安全审计、系统级服务请求IP白名单等二级功能。实现系统的安全防护和权责划分，打造全面、安全、权限细分、易操作的系统管理能力。

C.“浙里甬文明”文明典范城市创建系统治理端：治理端部署于浙政钉，通过浏览器端和浙政钉PC端实现功能服务，主要为市委市政府领导、市区（县、市）文明办、市区（县、市）各部门、乡镇街道、网格员等提供数据分析和智能模型、文明城市创建数据报表、“浙里甬文明”可视化3个功能模块。

- 数据分析和智能模型

数据分析：通过大数据分析及云计算等技术，结合创建业务产生的督办单及测评数据，支持管理员自主选择分析维度和系统设定的分析维度，得出高发点位，高发问题类型，重点问题，高发问题内容等维度分析结果，为创建工作起到决策依据，对创建薄弱点进行专项整改，降低复发率。

数据模型建设：通过数据分析、云计算、AI图片识别等智能技术，搭建数据算法模型，包含自动立案，智能派发，自动结案等，设定不同场景的算法规则机制，减轻人工处置压力，提高问题处置效率。并建立运行中心，提供将算法服务化的能力。

- 文明城市创建数据报表

系统基于文明城市创建开发数据报表，包括文明测评、问题督办、文明单元创建、道德典型、新时代文明实践阵地、文明积分及兑换、群众反馈问题等数据报表。

- 文明测评数据报表

系统开发文明测评数据报表，包括行业专项测评和区（县、市）自主测评数据报表。测评报表包括但不限于测评成绩报表、测评问题、问题整改报表等，并支持按时间、区域等维度进行自动生成和报表导出。

- 问题督办数据报表

开发问题督办数据报表，报表包括但不限于问题发现来源报表、问题整改报表、突出问题分析报表、责任部门整改报表等。报表支持按时间、按区域、按问题类型进行自动生成，支持报表导出。

- 文明单元创建数据报表

开发文明单元创建数据报表，报表包括但不限于历届文明单元基本情况报表、文明单元创建资料上报情况报表、文明单元创建活动开展情况报表、文明单元志愿服务结对帮扶情况报表等。报表支持按时间、按区域进行自动生成，支持报表导出。

- 道德典型数据报表

开发道德典型数据报表，报表包括但不限于历届道德典型基本情况报表、道德典型类型分析报表、道德典型评选情况报表等。报表支持按时间、按区域、按道德典型类型进行自动生成，支持报表导出。

- 新时代文明实践阵地数据报表

开发新时代文明实践阵地数据报表，报表包括但不限于新时代文明实践阵地情况报表、新时代文明实践阵地活动开展情况报表、新时代文明实践阵地预约预定报表等。报表支持按时间、按区域、按新时代文明实践阵地类型进行自动生成，支持报表导出。

- 文明积分及兑换数据报表

开发文明积分及兑换数据报表，报表包括但不限于文明积分赚取情况报表、文明积分使用情况报表、文明积分捐赠情况报表、文明积分兑换商品情况报表、文明积分兑换点情况报表等。报表支持按时间、按区域进行自动生成，支持报表导出。

- 群众反馈问题数据报表

开发群众反馈问题数据报表，报表包括但不限于群众反馈问题数量报表、群众反馈问题类型报表、群众反馈问题处置情况报表、群众近期关心核心问题报表等。报表支持按时间、按区域、按咨询类型进行自动生成，支持报表导出。

- “浙里甬文明”可视化

基于文明城市创建标准，依托大数据分析，打造“1+5+21+23”可视化展示。“1”为“浙里甬文明”可视化综合分析，分析展示城市文明程度8大指数（包括文明工地指数、文明社区指数、文明旅游指数、文明医院指数、文明环境指数、文明交通指数、文明餐桌指数、文明经营指数）及场景可视化展示入口；“5”为5个二级可视化展示，分别为基础创建、测评推动、常态管理、激励引导和数智增效场景可视化展示。“21”为21个三级可视化展示，分别为文明单元创建、甬有礼仪、文明实践、日常测评、第三方测评、行业专项测评、智能测评、今日数据、快发现、快受理、快整改、快督查、快评价、全要素上图、爱心宁波、激励嘉许、创建全景图、部门进度条、区块三色图、创建排行榜、创建问题全生命周期管理21个子场景可视化。“23”为23个四级可视化模块，分别为最干净城市、文明社区（小区及周边）、文明菜市场及周边、文明校园及周边、超市及周边、大型商场及周边、商业综合体和综合写字楼及周边、文明医院及周边、文明交通、文明村镇、未成年人保护、公筷公勺、制止餐饮浪费、礼让斑马线、家庭家教家风、垃圾分类、理论宣教、文明实践中心、志愿服务、信用建设、道德典型、嘉许礼遇、示范引领23个模块可视化。

- “浙里甬文明”可视化综合分析

综合分析可视化包含基本概况、指数评价、预警雷达、测评排名四大板块数据分析展示。基本概况主要展示宁波市近几年获得全国文明城市创建荣誉信息；指数评价主要展示宁波市文明程度指数，通过系统提前设定的指数规则和指数类型，结合平台各方面数据的分析，计算得出各指数类型数值并进行展示；预警雷达主要通过设定的预警规则，对全市、各区（县、市）、各点位测评成绩、测评排名、问题整改率、问题整改及时率、问题复发率等数据进行预警监测；测评排名主要是通过平台日常测评成绩，对各区（县、市）、各乡镇（街道）、各点位综合测评成绩进行排名，支持按区域类别筛选。

- “基础创建”可视化

通过对文明创建数据进行汇总分析，主要从文明单元创建、甬有礼仪、文明实践三大板块进行数据可视化展示。文明单元创建板块通过列表、仪表盘、雷达图等可视化组件展示最干净城市、文明社区、文明交通、文明市场、文明医院和文明村镇等功能模块的基础数据、问题数和测评排名等。甬有礼仪以标签形式展示公筷公勺、制止餐饮浪费、礼让斑马线、家庭家教家风、垃圾分类等五个功能模块，切换标签查看各模块内容，主要显示基础指标数据，并从市、区（县、市）、乡镇（街道）三个维度统计展示综合排名。文明实践板块以标签页切换的形式展示理论宣教、文明实践中心、志愿服务、信用建设四大功能模块，通过接入外部平台数据展示志愿服务基础数据、年度志愿服务数据、志愿服务组织TOP10、区域信用发展指数、信用发展指数趋势图等数据，支持时间、区域、市直部门、服务团队等维度数据筛选功能。

- “文明单元创建”可视化

包括文明单元创建总屏、最干净城市、文明社区（小区及周边）、文明菜市场及周边、超市及周边、大型商场及周边、商业综合体和综合写字楼及周边、文明医院及周边、文明交通、文明村镇、未成年人保护等可视化模块。

- “甬有礼仪”可视化

包括甬有礼仪总屏、公筷公勺、制止餐饮浪费、礼让斑马线、家庭家教家风、垃圾分类等可视化模块。

- “文明实践”可视化

包括文明实践总屏、理论宣教、文明实践中心、志愿服务、信用建设等可视化模块。

- “测评推动”可视化

通过对测评数据进行汇总分析，从日常测评、行业专项测评、第三方测评、智能测评等四个测评来源进行数据集成展示，支持进入各子场景可视化页面。

- “日常测评”可视化

通过对平台日常测评数据进行汇总分析，集成展示累计测评点位数、累计发现问题数等基础数据，并以地图形式展示全市测评点位，通过点位穿透，显示点位问题分布数据、问题清单等，支持查看问题处置流程。从问题、督办、点位等维度进行预警，并展示测评排名、问题趋势等数据。

- “第三方测评”可视化

通过接口获取第三方测评外部数据，并对数据进行分析汇总，集约展示第三方测评次数、问题数及整改数等基础数据，并以三色图的地图形式展示区（县、市）测评成绩及督办单，支持穿透至区级部门。

- “行业专项测评”可视化

结合本平台及外部接口获取的行业测评数据，对其进行汇总分析，集约展示行业测评单位数、问题数及整改数等基础数据，并按照行业显示测评成绩，支持穿透至区级部门。

- “智能测评”可视化

全面运用人工智能、物联网等数字化手段开展测评，建立AI算法，对智能测评数据进行汇总分析，集约展示智能测评场景数、问题数、整改数等基础数据，并以地图形式展示智能测评点位等数据，支持查看各点位问题详情和整改情况。

- “常态管理”可视化

通过今日数据、快发现、快受理、快整改、快督查、快评价6大板块，对平台网格员发现的事件及外部平台反馈的事件采用数据可视化组件方式进行分析展示，便于管理人员在各环节了解到事件处理情况，支持市、区（县、市）、街道（乡镇）三级权限分级查看数据及按照时间、区域进行数据筛选统计。通过接入地图，将事件发生地点采用小点的形式在地图中标点，点击地图事件，可进入事件详情页查看数据，地图数据支持按照事件等级、事件发现来源、成绩排名等条件进行筛选。

- “今日数据”可视化

针对网格员今日上报事件数据，通过今日事件和今日词云两大板块进行分析展示。分为市、区（县、市）、街道（乡镇）三级权限分级查看数据，管理员可进行实时事件查看，事件查询，事件统计等功能操作，并且系统将今日事件对应的问题类型采用词云图的形式呈现，词云字体越大，表示此类问题高发，通过对事件内容词汇分析，统计得出高发词汇。

- “快发现”可视化

根据网格员日常发现问题，通过发现主体、问题来源分析、问题类型研判、问题趋势、问题区域分布、问题部门分布、问题来源分布、问题类型分布、问题来源区域分布、问题区域主体分布等多个维度进行智能分析，结合表格统计方式，对全市，各区（县、市），各街道（乡镇）事件数据统计清单，区域层级穿透，事件详情穿透等功能，通过可视化可快速查看事件详情及当前处理状态。

- “快受理”可视化

结合网格员和其他渠道反馈的事件，通过受理情况管理、受理时长管理、问题区域分析、问题部门分析等维度对事件从发现到受理的时长进行可视化分析，支持按照天、周、月、季度、年等时间维度筛选统计，通过各维度受理时长的分析，为领导辅助决策提供科学依据。

- “快整改”可视化

根据网格员日常整改数据，对区域问题和逾期问题进行管理，可视化展示区域问题处置情况并对逾期问题进行自动提醒。从问题区域、问题部门、复杂问题等多维度分析，按照天、周、月、季度、年等时间周期，进行可视化展示，并对复杂问题进行定义管理，为领导辅助决策提供科学依据。

- “快督查”可视化

根据网格员日常督查数据，从区域成效、点位分类、日周月督查汇总、重点问题督办、督查点位分析单、逾期督查清单、社会公众反应清单等维度进行分析，基于电子地图可视化展示事件问题督办成效及其清单详情，支持通过地图GPS等定位技术实时展现上报事件和巡查人员信息。

- “快评价”可视化

根据网格员指数评价数据，将其分为四个等级进行管理，不同等级用不同颜色进行标示。开展指数专题应用，主要从重点关注指标、指数等级、指数评分明细、指数排名应用等多个维度分析发现评价、整改评价、累计解决评价、质量评价等相关指标项重点信息。

- 全要素上图

系统建立全要素上图实现常态管理全要素信息化、系统化、可视化，从专题图层和综合查询两个方面进行分析，基于web方式实现空间数据、基础数据的可视化，并支持专题图层的制作与管理，支持基于电子地图四级网格事件综合查询分析和详情查看。

- “激励引导”可视化

主要包括“激励引导”总屏、爱心宁波、激励嘉许三大可视化模块，“激励引导”总屏展示志愿者总数、道德典型总数、文明实践阵地总数、文明实践活动总数、公益广告模板总数等数据。

- “爱心宁波”可视化

展示全市志愿者总数、志愿服务活动开展总数、服务时长总数、央媒报道总数等基础数据。支持按照时间周期展示中央、省和市三级重要的精神文明创建文件内容、宁波精神文明建设经验、基层文明实践活动数据、公益宣传内容及展播次数等相关数据。

- “激励嘉许”可视化

通过整合本平台和外部平台的数据，展示道德典型、嘉许礼遇、示范引领等子场景数据。道德典型主要展示道德典型、最美宁波人、最美诚信人、身边好人等类型数据。嘉许礼遇展示中央、省、市表彰及慰问帮扶数据，从表彰类型、帮扶分布、帮扶分析、社会主流风向等维度进行分析。示范引领展示示范志愿者、示范志愿组织、示范志愿项目等数据，支持查看详情包括数量、类型、地域分布等。

- “数智增效”可视化

展示创建全景图、部门进度条、区块三色图、创建排行榜、创建问题全生命周期模块重点指标分析数据，通过接入实时地图，展示全市各点位数据，设定预警规则，对各分析指标数据进行预警告警，点击地图中点位，可查看点位突出问题、测评成绩、基本信息、问题数、整改率、预警问题等维度数据，支持区域筛选功能。

- “创建全景图”可视化

通过制定文明指数规则，结合本平台及重点部门外部平台接入数据，采用大数据分析及算法等技术，计算“文明工地指数、文明社区指数、文明旅游指数、文明医院指数、文明环境指数、文明交通指数、文明餐桌指数、文明经营指数”等8大文明指数，支持市、区（县、市）两级查看对应区域文明指数；支持查看全市参与台账申报单位申报完成进度；通过公众参与情况实时展现创建工作公众的参与率及满意率；通过分析文明创建点位问题和责任部门数量等数据，结合地图的方式查看各责任部门测评成绩靠后、问题数量靠前、整改率靠后的点位情况；通过创建问题分析，展示当年创建测评暴露的突出问题及突出点位类型数据。

- “部门进度条”可视化

通过累计进度，重点工作进度，台帐工作进度，重难点工作等多维度分析得出各部门工作进度情况，并且对工作进度严重滞后的部门进行预警，便于管理人员尽快督促相关部门，查明滞后原因，并加以整改。

- “区块三色图”可视化

通过本平台产生的各点位测评成绩，计算各区（县、市）、乡镇（街道）、村（社区）、点位综合测评成绩，采用地图的形式呈现，通过设定成绩颜色规则（不小于三种颜色），根据成绩大小在地图上展示不同颜色，支持市、区（县、市）、乡镇（街道）、村（社区）、点位五级穿透查看各区域、各点位综合成绩、测评次数、测评记录的详细数据。

- “创建排行榜”可视化

分为区（县、市）排行榜、七个周边创建排行、创建点位创建排行、群众关注排行榜四大板块的排行榜数据，区（县、市）排行榜显示各区（县、市）创建排行榜，支持按测评活动、问题督办、群众满意、群众参与率等维度进行切换查看；七个周边创建排行主要围绕7个周边测评数据进行成绩排行，可根据区域、时间多种筛选类型查看数据；创建点位创建排行主要以点位创建成绩进行排名，支持按照点位类型和时间筛选；群众关注排行榜主要以市民关注数据进行分析展示，根据市民关注的热点信息进行排名，支持按照区域、时间进行切换。

- “创建问题全生命周期管理”可视化

主要针对文明创建产生的问题进行全生命周期分析，结合本平台和外部平台问题，针对问题处理成效、问题渠道处置、问题责任部门、问题逾期率等多个维度分析，实现创建问题从上报、派单、督办、反馈、核查、结单各环节实时监督把控，通过问题各维度预警分析，可快速查看问题薄弱点，并加以整改。

②应用支撑层建设

- 应用支撑系统

依托宁波市一体化智能化公共数据平台（城市大脑）的应用支撑体系服务资源。应用支撑体系包含基层服务平台、应用中台、AI中台和数据中台。其中，应用中台包含分布式应用服务、分布式消息队列服务、全局事物服务、云服务总线；AI中台包含大数据算法服务、视觉智能算法服务、机器学习平台、文字识别技术等；数据中台包含数据治理工具、数据可视化服务等。

- 组件建设

包含文明城市创建标准体系组件、文明城市创建指数组件、新时代文明实践阵地资源管理组件、典型模范组件、智能模型组件。

- 文明城市创建标准体系组件

文明城市创建标准体系组件实现《全国文明城市创建测评体系》等文明城市创建标准体系数据的接入与共享，满足各县（市、区）相关部门、各级文明办、各文明单元和文明城市创建相关单位按类型接入、学习查阅、自主测评等功能。

- 文明城市创建指数组件

文明城市创建指数组件实现对宁波全市的文明环境指数、文明交通指数、文明餐桌指数、文明经营指数、文明社区指数、文明工地指数、文明旅游指数和文明医院等八大指数的量化分析。

- 新时代文明实践阵地资源管理组件

新时代文明实践阵地资源管理组件实现全市三级阵地数据接入和共享，实现对全市三级阵地资源和场馆的数据对接、内容查阅、活动室预约等数据及功能的接入。

- 典型模范组件

典型模范组件实现宁波市全国道德典型、全省道德典型等信息数据的整合利用，强化典型引领作用。实现道德典型信息接入，为每位道德典型生成个人二维码。

- 智能模型组件

智能模型组件利用智能公共数据平台的计算模型、运行环境等进行开发。完成区域文明评估指数、问题治理研判、文明问题关联因素分析、文明创建发展预测等的模型研究和信息化实现，将搭建的模型按模型云服务的标准规范进行封装，以WebService方式提供模型调用、成果展示的API接口，并以RESTful风格对外提供服务。模型信息化实现主要包括模型指标计算规则、数据流连接、实时计算、模型计算接口开发等的开发。

③数据资源层建设

- 数据采集

针对“浙里甬文明”可视化，打造“1+5+21+23”可视化展示。数据分析展示模块共计50个，数据归集涉及各机构部门的系统共计19个。本项目可视化数字分析平台的建立，面临机构部门多、归集系统多、数据量大、数据标准不一致、数据质量差等问题。在数据采集中，需提供全面完整的数据采集设计方案，确保数据采集、传输、存储等各环节处理遵守宁波市一体化智能化公共数据平台的规定。

- 数据治理

针对“浙里甬文明”可视化，打造“1+5+21+23”可视化展示。本项目可视化数字分析平台的建立，面临机构部门多、归集系统多、数据量大、数据标准不一致、数据质量差等问题。在数据治理中，需提供全面完整的数据治理设计方案，确保数据全生命周期治理（包括数据标准、接入、处理、分析、管理等）。包含数据接入、数据处理、数据管理、数据标准服务等。

- 数据库设计

基于“共享共用、内容统管”等原则，建设基础库、业务库、数据视化专题库，实现对内部文明创建数据和外部交换数据的统一汇聚、管理、更新和使用。通过基础库、业务库、数据可视化专题库实现数据共享、数据分析、数据对接、数据贯通和数据应用，强化数据治理能力，深化数据资源开放共享，建立文明创建工作数据治理闭环管理机制。

基础库：基础库主要包括浙政钉账号数据、浙里办用户数据、文明城市管理账号数据、文明单元账号等数据。

业务库：业务库包含创建知识库、测评体系库、台账资源库、测评点位库、测评问题库、测评成绩库、道德典型库、公益宣传库、文明单元库、群众数据库、新时代文明实践阵地库、理论宣教库、文明积分库。

数据可视化专题库：数据可视化专题库主要包含“浙里甬文明”总屏库、“基础创建”可视化库、“测评推动”可视化库、“常态管理”可视化库、“激励引导”可视化库、“数智增效”可视化库。

- 数据共享

通过接口对接或IRS宁波市一体化智能化公共数据平台数据仓对接的方式实现项目产生核心业务数据和外部数据的共享共用。

- 系统对接

与12345公众热线系统、宁波We志愿系统、民生E点通系统、宁波市网络舆情监控系统、道德银行系统（余姚试点）、宁波市城市运行管理服务系统、区（县、市）新时代文明实践中心数字化平台、宁波市智慧交通系统、智慧宁波时空信息云系统、宁波市生活垃圾分类政府监管系统、宁波市建筑垃圾监管信息系统、基层社会服务管理综合信息系统、宁波市公共信用信息系统、“浙里建”系统、宁波市“智慧教育”系统、宁波公众政局智慧民政系统、宁波市普惠金融信用信息服务系统、宁波市公共安全视频图像信息共享总平台、宁波市文明城市创建智慧管理平台通过IRS宁波市一体化智能化公共数据平台数据仓或接口对接的方式进行数据对接。

④软件选型与购置

该系统将部署在宁波市信创云上，使用信创云的基础设施体系服务资源。基础设施体系包含计算服务、存储服务、网络服务、备份服务等。并采购web应用中间件、国产化数据库、国产服务器操作系统。

web应用中间件：具备Web应用、EJB应用、虚拟主机、应用服务器集群、身份验证、日志审计等基本工作，提供类库管理、图形化监控、JVM配置、垃圾回收配置等工具，支持实例部署、数据库连接服务，为业务系统提供运行环境。本项目共需要采购7套中间件，分别部署在4台应用服务器、2台接口服务器、1台存储服务器上进行运行。

国产数据库：具备数据存储、访问控制、身份鉴别和数据备份恢复等功能。管理员及用户可通过图形化或命令行工具实现对数据库对象的管理；开发人员可通过标准化接口开发机遇数据库的应用和软件。支持用户代理身份认证、异步备库延时和定点重演、超长大字段、DBLINK连接到网关等新特性，完善新增部分空间函数、Oracle兼容特性等功能，可提供共享存储集群主备部署、按服务名配置负载均衡策略等解决方案。本项目共需要采购6套数据库，其中3套数据库部署在公众服务区，其中3套（一主一备一仲裁）部署在资源共享区，用于部署数据仓业务库和资源共享区数据仓分析结果转存。

国产服务器操作系统：具备文件管理、设备管理、用户管理、日志管理、服务管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、磁盘管理、安全中心等基本功能，提供语言支持工具、文件共享服务、集成开发平台、更新管理器、备份还原等常用工具，支持KVM、Docker拟化技术，并提供本地和远程批量部署。可适配龙芯浏览器（F版）、海泰红莲花安全浏览器V1.0、360浏览器V10、奇安信可信浏览器V1.0浏览器，可搭配鲲鹏916/920、飞腾FT-2000+/腾云S2500、龙芯3B4000/3B5000、兆芯ZX-DKH- S20000/ZX- EKH-37800D、申威SW1621/SW3231、海光C86 5280/7260/7280平台。本项目共需要采购13套国产服务器操作系统，分别部署在4台应用服务器、2台接口服务器、1台存储服务器和6台数据库服务器上进行运行。

⑤安全要求

本项目需依托信创云网络安全体系，需从物理安全、网络安全、数据安全、应用安全等方面进行安全建设。合理设置预警规则，提高问题发现时效性，提高应急处置能力，完善网络安全责任体系，提升网络与信息安全事件应急管理水平，保障该数字化改革项目的安全实施。应用及数据的安全性（包括但不限于：数据审计、加密传输、身份认证、访问控制管理等）。应符合信息安全等级保护二级安全要求。

- 商务要求

1）交付周期

项目建设周期为二十一个自然月。

2）项目实施要求

提供完整项目实施方案，项目实施方案可行，采用的制作技术较先进，符合项目实际情况。项目有明确的实施进度，整体制作水平较高，项目管理制度及方法严谨。

3）项目团队要求

指定项目经理负责系统总体开发组织协调工作，项目经理应熟练掌握开发项目管理相关知识并具类似项目的管理经验。供应商需组建一支不少于30人的开发团队进行系统开发及运行维护，团队中不少于5人具有人社或工信部门颁发的信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、数据库系统工程师、信息安全工程师、软件评测师、网络工程师证书。

4）质保/运维周期

供应商提供1年质保期内的免费售后服务，系统免费维护期为1年，1年后根据双方约定签订继续维护合同。

5）售后服务要求

质保期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时，到达现场的时间为2小时，小型故障恢复时间为4个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并及时有效的提供解决方案。

6）付款方式

合同签订后七个工作日内预付合同总额的50%；初步验收通过后的十五个工作日内支付至合同总额的90%；最终验收通过后的十五天内支付合同总额剩余的10%。

7）安全保密要求

所有参与本项目开发的人员需与投标人签署正式保密协议，投标人需与采购人签署正式保密协议。

8）验收条件和标准

乙方所提供的货物和服务的技术规格应与采购文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。货物和服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

9）知识产权要求

乙方承诺，其在项目实施过程中，不会侵犯第三方的知识产权(包括但不限于著作权、专利权、商标权)，同时，在交付本合同成果中也不会涉及或非法使用第三方的知识产权(包括但不限于著作权、专利权、商标权)。

评标标准与评标办法

一、评标原则

1、公平、公正地对待所有合格的投标人。

2、遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定。

3、评标必须以招标文件中各项规定条件为准。

二、无效标

资格审查由采购人负责，符合性审查及评审由评审委员会负责。凡出现以下情况之一的投标文件将被视为无效标，不进入技术评议及综合打分：

  - 符合下列条件之一的，资格性审查不合格：

（1）不符合政府采购法第22条规定；

（2）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信记录名单在禁止参加采购期限的供应商（以投标截止日“www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn”网站查询数据为准，打印不合格投标人的查询记录网页一并作为资格审查资料存档）；

（3）不符合特定资格条件的（若有）；

（4）不符合政府采购政策要求的（若有）。

  - 符合下列条件之一的，符合性审查不合格：

（1）未按要求提供诚信投标承诺书、投标函、开标一览表的；

（2）应当提供法定代表人授权书而未提供的；

（3）实质性条款不满足的；

（4）投标有效期少于招标文件要求的；

（5）投标人应填写全称，加盖与全称相一致的公章（不得加盖带有“专用章”等字样的印章），未按规定签署、盖章的，影响投标效力的；

（6）投标文件未按要求编制，内容缺失、不完整，导致无法评审的；

（7）投标价格错误且不同意按招标文件要求进行修正的；

（8）投标人的报价应不影响产品质量或对诚信履约造成影响，有下列情形之一的，视为投标人不能证明其报价合理性：
（i）对低于采购预算（或最高限价）70%的投标报价：①投标人未在投标文件中提供报价合理性说明的；②投标人虽然提供了报价合理性说明，但评审委员会半数以上成员认为不能证明其报价合理性，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
（ii）对高于或等于采购预算（或最高限价）70%的投标报价，评审委员会半数以上成员认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人应在1小时内向评审委员会提供报价合理性说明，必要时提交相关证明材料，未提供或者提供的材料不能证明投标人报价合理性的。

（9）出现招标文件规定作无效标处理的其他情形。

  - 法律、法规和规章规定的其他情形。

三、废标

凡出现以下情况之一的，本项目废标：

（1）合格投标人不足三家的；

（2）法律法规规定的其他情形。

四、评审程序

1、招标人工作人员按评审委员会名单核对评委身份，组织评委及监管等人员签到。

2、招标人工作人员宣布评审纪律，征询评委有无回避情形；

3、评审委员会确定评审组长，负责组织主持评审活动；

4、招标人工作人员对每个评委评审情况进行复核，有差错的、或畸高畸低的，提醒评委进行修正，评委拒绝修正的，提交评委会按少数服从多数原则集体决定，并记入评审记录内。情节严重的，报监管部门处理。

5、招标人工作人员协助做好价格分和评审情况的计算、汇总工作。

6、评审委员会形成评标报告，应由全体成员签字确认。有保留意见的可以在评标报告中申明，未申明且拒绝签字的视同默认评标报告并载明此情形。

7、招标人工作人员宣布会议结束。

五、评标方法

本次招标的评标采用综合评分法。

综合评分法：根据本项目招标文件的要求，按照本办法规定的内容和分值设置，对投标人的投标文件中进行评分，最终得出该投标的总分；按评估分自高向低次序排出评标结果排序。

六、评标细则

首先根据招标文件的完整性、有效性及资格等方面进行审查，通过审查的投标文件才能进入综合比较与评议。

(一)  评分标准

评分表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要点及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 10 | 1、投标人为小微企业的（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业）, 其评审价格=投标价格*（1-40%）*90%。 2、基准价为所有有效评审报价中的最低报价。 3、投标报价得分=基准价/评审价格×10（保留二位小数）。 |
| 2 | 技术 | 6 | 项目理解：考察投标人对项目的理解及分析，包括但不限于：对项目建设背景的分析、对项目建设意义的分析、对项目业务需求分析、对各功能模块建设需求的分析、对项目建设目标的分析。理解程度与本项目贴合程度高的得6分；理解程度与本项目基本贴合的得4分；理解程度与本项目贴合程度一般的得2分。 |
|  |  | 8 | 总体技术方案：投标人结合采购需求及自主调研，编制总体设计方案。总体设计方案包括但不限于平台整体架构设计、网络系统设计、功能架构设计、安全体系设计等内容。方案与本项目贴合程度高的得8分；方案完整、具有一定针对性、设计内容较为合理、有较强可行性，基本贴合本项目的得5分；方案一般、设计内容欠周全、与项目贴合程度一般的得2分。 |
|  |  | 5 | 应用软件（服务端）开发方案：投标人结合采购需求及自主调研，编制应用软件（服务端）开发方案。方案与本项目的贴合程度高的得5分；方案完整、具有一定针对性、设计内容较为合理、有较强可行性，基本贴合本项目的得3分；方案一般、设计内容欠周全、与项目贴合程度一般的得1分。 |
|  |  | 5 | 应用软件（管理端）开发方案：投标人结合采购需求及自主调研，编制应用软件（管理端）开发方案。方案与本项目的贴合程度高的得5分；方案完整、具有一定针对性、设计内容较为合理、有较强可行性，基本贴合本项目的得3分；方案一般、设计内容欠周全、与项目贴合程度一般的得1分。 |
|  |  | 6 | 应用软件（治理端）开发方案：投标人结合采购需求及自主调研，编制应用软件（治理端）开发方案。方案与本项目的贴合程度高的得6分；方案完整、具有一定针对性、设计内容较为合理、有较强可行性，基本贴合本项目的得4分；方案一般、设计内容欠周全、与项目贴合程度一般的得2分。 |
|  |  | 6 | 应用支撑层建设方案：投标人结合采购需求及自主调研，编制应用支撑层建设方案。方案与本项目的贴合程度高的得6分；方案完整、具有一定针对性、设计内容较为合理、有较强可行性，基本贴合本项目的得4分；方案一般、设计内容欠周全、与项目贴合程度一般的得2分。 |
|  |  | 6 | 数据资源层建设方案：投标人结合采购需求及自主调研，编制数据资源层建设方案。方案与本项目的贴合程度高的得6分；方案完整、具有一定针对性、设计内容较为合理、有较强可行性，基本贴合本项目的得4分；方案一般、设计内容欠周全、与项目贴合程度一般的得2分。 |
|  |  | 3 | 软件选型与购置方案：投标人结合采购需求及自主调研，编制软件选型与购置方案。方案与本项目的贴合程度高的得3分；方案完整、具有一定针对性、设计内容较为合理、有较强可行性，基本贴合本项目的得2分；方案一般、设计内容欠周全、与项目贴合程度一般的得1分。 |
| 3 | 服务 | 6 | 售后服务方案：根据投标人提供的售后服务方案的可行性、完整性进行评审，包括服务响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、技术指导等。方案措施明确、管理思路清晰得6分；方案措施较明确、思路较清晰得4分；方案思路不清晰，考虑欠周全得2分。 |
|  |  | 6 | 培训方案：根据投标人提供的培训方案的可行性、完整性进行评审。要求编制详实、合理的培训方案。包括但不限于、培训计划与方式、培训内容等。方案措施明确、管理思路清晰得6分；方案措施较明确、思路较清晰得4分；方案思路不清晰，考虑欠周全得2分。 |
|  |  | 6 | 运维服务方案：根据投标人提供的运维服务方案的可行性、完整性进行评审。要求编制详实、合理的运维方案。包括但不限于运维服务响应方式及时间、运维团队配置、运维服务手段等。方案措施明确、管理思路清晰得6分；方案措施较明确、思路较清晰得4分；方案思路不清晰，考虑欠周全得2分。 |
| 4 | 商务 | 19 | l、同类业绩1分：投标人近3年（合同签订日期自2020年3月1日以来）具有精神文明建设领域信息化平台建设项目经验的，每个得0.2分，最高得1分。注：须提供合同关键页（关键页包含合同首页、合同合作内容页、合同金额页、签字盖章页）扫描件，否则不计分。 2、有效期内CMMI（能力成熟度模型集成）认证2分：投标人提供CMMI3认证的得1分，提供CMMI4认证的得1.5分，提供CMMI5认证的得2分。 3、投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得1分。 4、投标人具有有效的信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 5、投标人具有有效的ITSS（信息技术服务标准）符合性证书且业务领域为运行维护服务的得1分。 6、项目负责人近三年（自2020年3月1日起至今）具有精神文明建设领域信息化平台建设项目的管理经验，每具有一个同类项目经验得1分，最高3分。项目负责人的同类项目管理经验可提供具有项目负责人签字的项目验收文件、服务对象出具的能说明项目负责人信息的相关文件等进行证明。 7、项目团队成员中具有人社或工信部门颁发的信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、数据库系统工程师、信息安全工程师、软件评测师、网络工程师证书的每人得1分，本项最高计10分，同一人具备多本证书的，不重复计分。 注：项目团队成员需提供投标人为其缴纳社保的证明材料，否则不得分。 |
| 5 | 讲标答辩 | 8 | - 结合对招标文件的理解，投标人从“第三方实地测评、文明单元创建”功能模块中选择一项，从“文明单元创建可视化中的文明菜市场及周边可视化、测评推动可视化中的日常测评可视化”中选择一项，共计两项项目需求设计制作成demo并在投标现场演示讲解（演示讲解的时间控制在10分钟以内）。根据投标人演示讲解情况进行评分。讲解与本项目的贴合程度高的得5分；讲解基本贴合本项目的得3分；讲解与本项目贴合程度一般的得1分。 2、根据项目需求，评标专家对现场演示讲解的情况开展询问，投标人对专家的询问进行现场答辩。根据投标人答辩情况进行评分。答辩与本项目的贴合程度高的得3分；答辩基本贴合本项目的得2分；答辩与本项目贴合程度一般的得1分。 注：投标人可最多授权两位人员参与讲标答辩环节。 |

（二）评分办法

由评委对各投标人的投标文件进行审阅，然后根据需要对投标人进行询标和评议，并按以上指标（除价格部分外）进行记名打分。

统计、汇总所有评委对每一份投标文件的评分，然后用算术平均法求出每一份投标文件非价格部分的平均得分。

- 价格部分

先由评委会对各投标人的分项报价进行分析。审查投标报价是否符合招标文件的基本要求，有无明显开口、漏项、漏量等情况，在取得基本一致的意见后进行判别计算。对出现漏项、漏量情况的标书由评委会进行调整，得出评估价。

- 其他部分

除明确给出评判标准的项目外，由评委根据投标人情况综合评定，各项指标的最小打分单位为0.1分。

- 最终得分与中标人的确定

- 各投标人最终分按以下方法进行计算：最终得分＝价格得分+其他得分；

- 各投标人的最终得分若出现并列分，则由报价低的排列在前，报价也相同的则由技术得分高的排列在前，价格和技术得分均相同的则由随机抽取的方式确定。

评审委员会在审标、询标的基础上根据事先制定的评标办法对各投标人的投标文件进行评定，评出最高得分的投标人为推荐中标人。推荐中标人公示无异议的将被确定为中标人；推荐中标人的投标文件若存在以不真实材料来谋取评审优势的，将失去中标资格，由得分次高的投标人为推荐中标人进行公示，以次类推（需重新招标的除外）。确定中标人后由招标人向中标人发出中标通知书。

第三部分  投标人须知资料表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人情况 | 招标人名称：宁波市政府采购中心 质疑接收：吴先生 TEL：0574-87187956 FAX：87187961 地址：宁波市鄞州区宁穿路1901号市政务服务中心五楼 邮编：315066 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 联合体投标 | þ不接受；¨接受。 |
| 4 | 分包 | þA同意，除数据资源层建设（数据库设计、数据治理和系统对接）、应用支撑层建设、软件购置等关键性建设内容不可分包外，其余建设内容允许分包。 ¨B不同意分包。 |
| 5 | 集中现场踏勘(答疑) | þ无；¨有。 集合时间：2023 年X月X日上午X:X； 集合地点： 联系人： 联系电话: 届时请每家潜在投标人安排不超过2人出席，须携带本人身份证原件及加盖投标单位公章的介绍信（证明函），全程佩戴口罩。现场踏勘仅组织一次，潜在投标人错过现场踏勘后果自负。 |
| 6 | 讲标与演示 | ¨无；þ有，具体要求见需求说明。 |
| 7 | 备选报价方案 | þ不接受； ¨接受，投标文件未明确主备方案的视为无效标。 |
| 8 | 服务对象及地点 | 采购人指定，详见项目需求说明。 |
| 9 | 投标有效期 | 开标后90天 |
| 10 | 招标文件工本费及中标服务费 | 不收取 |
| 11 | 投标保证金 | 不收取 |
| 12 | 履约保证金 | þ不收取； ¨收取，合同金额的1%，合同签订时向采购人提交履约保证金（履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），合同履行完毕退还,但不计利息。 |
| 13 | 采购资金支付方式、时间和条件 | ¨一次性支付：验收合格后15日内一次性支付合同金额的100%； þ分批支付：详见项目需求说明。 |
| 14 | 投标文件提交方式 | 本项目通过政采云平台进行电子投标，投标人须通过浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）发布的政采云电子交易客户端（浙江政府采购网首页“下载专区”下载）制作并上传加密电子投标文件，招标人不接受以纸质文件或其他形式提交的投标文件。 |
| 15 | 其他 | 无 |

第四部分    投标人须知

A 总则

1、适用范围

1.1 本招标文件适用于投标邀请中所述项目的采购。

2、定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “集中采购机构”即宁波市政府采购中心，系指统一组织实施纳入政府采购目录项目采购活动的非营利事业法人。

2.3 “招标人”系指组织本次招标活动的集中采购机构。

2.4 “投标人”系指参加本次招标活动符合资格条件的供应商。

2.5 “投标人代理人”系指参加本次投标活动的投标人授权代表。

3、合格的投标人和投标产品

3.1合格的投标人应具备以下条件：

3.1.1 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件。

3.1.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章。

3.1.3 有能力提供本次招标产品并符合投标邀请中规定资质要求的合法营销资格的国内企事业单位，均可参加投标。

3.1.4 投标人与采购人一般应无任何直接或间接的关联。有关联的，投标人应当在投标截止时间3日前告知招标人，在“诚信投标承诺书”中如实说明，并提供关联关系材料。

3.1.5 投标人存在下列关联关系情形之一的，不得参加同一标包投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购（具体实施）活动。

3.1.6 一个投标人对一个标包只能提交一个投标文件。

3.1.7 投标人代理人只能接受一个投标人委托参加投标。

3.1.8 如投标人代理人不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

3.1.9 除招标文件有规定外，两个或两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份参加投标。

以联合体形式参加投标的，联合体各方均应符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的关于供应商基本资格条件，联合体中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。

联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.2合格的投标产品或服务

3.2.1应该是中国境内生产的产品或提供的服务。

若投标产品或服务属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的产品或服务，则应具备相应有效的证书。

若投标产品属于进口产品，则应按照《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）文件和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）文件办理。

3.2.2投标人应保证所提供的产品或服务免受第三方提出侵犯其知识产权（专利权、商标权、工业设计权及使用权等）的索赔或起诉，否则由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由投标人承担。

4、投标费用

4.1 无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5、信息公告媒体

5.1 浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)和宁波政府采购网(www.nbzfcg.cn)为政府采购监督管理部门指定的政府采购信息发布媒体。本次政府采购活动有关信息均在该网站上予以公布，公布信息视同送达所有潜在投标人。

B   招标文件

6、招标文件

6.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

6.2投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，则可能被视为无效标而导致投标被拒绝。

6.3为保证招标的公平性，若招标文件的技术指标要求存在排他性或歧视性条款，请投标人核实后，应在公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（加盖单位公章）向招标人提出质疑请求、理由及事实证据材料。

6.4投标人可在投标截止时间5日前，对招标文件如有疑问要求澄清的，可用书面形式通知招标人，招标人应用书面作答（包括网上公告形式）。如有必要，可将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），以网上公告形式通告潜在投标人。

6.5招标人在投标截止时间前，可对招标文件做必要的澄清或修改，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布补充公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.6因6.4条款或6.5条款做出实质性澄清或修改影响投标人编制投标文件的，至投标截止时间不足15日的，应顺延推迟投标截止时间和开标时间，并在指定的政府采购信息发布媒体上发布补充公告。

C  投标文件

7、投标文件语言和计量单位

7.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

7.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8、投标文件的制作

- 8.1 投标文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照招标文件第六部分对投标文件格式部分规定的顺序，统一编目编码并编制目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

8.2 制作电子投标文件的系统配置要求：64位的windows7及以上操作系统。

8.3潜在供应商应提前完成供应商注册，成为浙江省政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)正式供应商，并完成CA数字证书办理（CA驱动和申领流程：浙江政府采购网 > 下载专区 > 电子投标客户端 > CA驱动和申领流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

8.4供应商通过政采云电子交易客户端（下载位置：浙江政府采购网 > 下载专区 > 电子投标客户端 > 政采云电子交易客户端）制作电子加密投标文件（后缀jmbs），按“供应商-电子交易操作手册.pdf”及本招标文件规定的格式和顺序编制并进行关联定位、加密并在投标截止时间前上传。

8.5 供应商在使用电子交易平台进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190（服务时间：工作日8：00-20：00）。

9、投标报价

9.1投标人要按投标产品数量、价格表的内容要求完整填写。

9.2对于非标准产品的投标，还应填报报价明细表（报价明细表格式由投标人自行设计）。

9.3所有投标均以人民币报价，投标人如需用外汇购入某些投标产品，须折合人民币计入总报价中，同时提供美金报价、折扣率、与人民币比值。

9.4除招标文件中有特殊规定外，招标人不接受任何选择报价，投标人对每一种产品只允许有一个报价。

9.5最低报价不能作为中标的保证。

10、投标文件的有效期

10.1在投标有效期内，投标文件应保持有效。

10.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标标书的有效期，这种要求和答复都应以书面的形式进行，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

11、投标文件的签署

投标文件应按招标文件第六部分对投标文件格式部分规定的要求进行签署。

D投标文件的递交

12、投标截止时间

投标文件须按照招标文件规定的投标时间上传。截至投标截止时间，电子投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

13、投标文件的补充、修改和撤回

13.1 投标人在投标截止时间前，可对其所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

13.2 投标人在投标截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用投标文件制作工具重新制作并上传。

13.3 在投标截止时间之后，投标人不得撤回投标。

E  开标及评标

14. 开标评标过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，且无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可暂停电子交易活动：

14.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

14.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

14.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

14.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

14.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新组织采购。

15.电子开标

15.1  招标人在政采云平台主持电子开标。

15.1.1 投标截止时间到，投标人不足3家，不进入标书解密开标程序。

15.1.2 投标人须登录政采云平台在投标截止时间后30分钟内用制作加密投标文件的数字认证证书（同一个CA证书）完成投标文件解密工作，公布开标一览表内容。解密结束时间后，系统自动关闭解密通道，未解密的投标文件将作为无效投标被拒绝。为避免投标工具驱动安装、系统兼容性和网络环境等问题，建议投标人用制作投标文件的电脑进行解密。

15.2 需要参加项目现场讲标（答辩）的，授权代表应当参加，并在投标现场提供参加人员名单及身份证明材料。

16.对投标文件的初审

16.1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、有无计算错误，文件签署是否齐全。

16.2对价格错误，评审委员会按下述原则修正：

- 开标一览表与分项报价表等投标文件相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

16.3投标文件内容有歧义或不一致的，按不利于投标人作出认定。

16.4招标人对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

17.讲标（答辩）及投标的澄清

17.1需要讲标（答辩）的，招标人工作人员应核对投标人讲标（答辩）人员，依次逐个带领投标人代表进出讲标（答辩）场所。

17.2招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人应当按照招标人通知的时间、地点进行答疑和澄清。

17.3必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

17.4投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

18.比较及评价

18.1招标人根据招标产品特点组建评审委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评审委员会由招标人、产品需求方、技术、经济、法律专家和其他有关方面的代表组成。

18.2评标标准及评标方法详细见招标文件第二部分。

19.评标过程保密

19.1开标之后，直到评标结束，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

19.2 在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应法律责任。

F  授予合同

20、公示及定标

20.1评标结果公示。招标人在评标结束后，评标结果在政府采购监督管理部门指定媒体上公示，投标人可询问自身评审综合得分与排序。

20.2定标的形式有二种，一种是经采购人授权，由评审委员会直接确定中标方，另一种是由采购人对预中标进行审查确认中标方。

20.3接受最终审查的预中标方，应当予以配合并提供所需的有关资料。

21.招标人在授标时有变更数量的权力

在向投标人授予中标通知书时，招标人有权按有关规定变更数量和服务的内容。

22.中标通知

22.1在投标有效期内，招标人以书面形式（包括网站公布）通知所选定的中标方。

22.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

23.签订合同

23.1中标方应按规定的时间、地点与买方签订中标经济合同，否则按开标后撤回投标处理。

23.2招标文件，中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

24.中标方如未按第23.1条的规定办理，招标人有权撤销其中标资格。在这种情况下，招标人可另选中标方或另行招标。

### G  风险监督

### 25.廉洁自律规定

25.1   集中采购机构工作人员不得与采购人、供应商恶意串通。

25.2   集中采购机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 26.人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向集中采购机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 27.质疑的提出与接收

27.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向集中采购机构提出质疑。

27.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从www.ccgp.gov.cn网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

27.3  质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址见投标资料表。

第五部分 合同格式

宁波市政府采购合同（参考格式）

采购编号：NBZFCG                签订日期：

合同地点：                      完工日期：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和宁波市政府采购有关办法，同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

一、合同标的

本项目建设内容主要包括应用软件开发、应用支撑层建设、数据资源层建设、软件选型与购置。

其中应用软件开发包括“浙里甬文明”文明典范城市创建系统服务端、管理端和治理端。服务端部署于浙里办，为公众和第三方测评机构提供文明素养养成、家教家风、第三方实地测评、文明单元创建、理论宣讲、新时代文明实践阵地、道德典型、公众参与功能；管理端部署于浙政钉和PC端，主要为市委市政府领导、市区（县、市）文明办、市区协同单位、网格员等业务人员提供文明测评管理、问题处置管理、创建单元管理、公益宣传管理、理论宣讲管理等11个业务及系统管理类功能；治理端主要为市委市政府领导、市区（县、市）文明办领导提供数据分析、决策类功能，包括数据分析和智能模型、文明城市创建数据报表、“浙里甬文明”可视化。

应用支撑层建设包括开发文明城市创建标准体系、文明城市创建指数、新时代文明实践阵地管理、典型模范和智能模型组件。

数据资源层建设包括数据采集、数据治理、数据库设计、数据共享和系统对接，其中系统对接主要包括与12345公众热线平台、宁波We志愿系统、宁波市生活垃圾监管系统等20个系统进行对接。采用IRS宁波市一体化智能化公共数据平台数据仓或接口对接的方式进行数据对接。

软件选型与购置主要包括Web应用中间件、国产化数据库、国产化操作系统软件的选型与购置。

二、合同金额

本合同金额为（大写）：【以中标金额为准（元）】人民币。此合同金额为含税价格，增值税税率为6%，税额为【/】元（大写人民币【/】），开具增值税普通发票。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用标的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的标的或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则由此引发的一切争议和损失由乙方负责解决，并承担赔偿责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、转包或分包

1.本合同接受合同分包

2.分包内容：数据资源层建设（数据库设计、数据治理和系统对接）、应用支撑层建设、软件购置等关键性建设内容不可分包外，其余建设内容均可分包。

3.按《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3 号）的规定，本项目为落实预留份额专门面向中小企业采购，要求：

（1）投标人为小微企业的，不得将合同分包给大中型企业；投标人为中型企业的，不得将合同分包给大型企业；

（2）投标人为大型企业的，须分包40%以上合同金额给中小企业（其中货物和服务项目分包给小微企业的比例不低于70%）。

4.分包内容需满足项目建设标准。

八、标的履约时间、履约方式及履约地点

1.履行时间：自合同签订之日起21个月完成系统开发上线，验收合格后质保期一年。

2.履行方式：需求调研、软件开发、使用培训、系统维护。

3.履行地点：宁波

九、合同款支付

1.付款方式：合同签订后七个工作日内预付合同总额的50%；初步验收通过后十五个工作日内支付至合同总额的90%；最终验收通过后十五日内支付合同总额剩余的10%。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的标的免费保修期为 1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的标的依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随标的交甲方。

3.甲方对乙方提供的标的在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的标的，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十三、包装、发运及运输

1.乙方应在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于标的内。

3.乙方在发运手续办理完毕后24小时内或到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

4.标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方标的已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的5%违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的标的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地提起仲裁或法院起诉。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

2. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由甲方在浙江政府采购网(zfcg.czt.zj.gov.cn)上公告。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

甲方：                       乙方：

地址：                       地址：

法定（授权）代表人：         法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日   签字日期：      年  月  日

第六部分 投标文件格式

封面

投

标

文

件

采购编号:________________________

项目名称:________________________

投 标 人:________________________

年    月   日

投标应答索引表

| 序号 | 项目 | 投标人应答内容 | 对应页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价部分 | / | / | / |
| 1 | 投标函 | 有，扫描件 |  |  |
| 2 | 开标一览表 | 有 |  |  |
| 3 | 投标分项报价表 | 有 |  |  |
| 4 | 小微企业产品分项报价表 | 有或没有 |  |  |
| 5 | 投标报价合理性说明 | 有或没有 |  |  |
| 6 | 其他报价资料 | 有或没有 |  |  |
| 二 | 商务技术部分 | / | / | / |
| 1 | 技术（商务/服务）规范偏离表 | 有 |  |  |
| 2 | 售后服务表 | 有 |  |  |
| 3 | 完成的类似项目一览表 | 有或没有 |  |  |
| 4 | 实施/技术人员一览表 | 有 |  |  |
| 5 | 其他商务技术资料 | 有或没有 |  |  |
| 三 | 资格响应部分 | / | / | / |
| 1 | 特定资格条件证明材料 | 有或没有 |  |  |
| 2 | 营业执照、事业或社团登记证等副本 | 有 |  |  |
| 3 | 法定代表人授权书 | 有，扫描件或没有 |  | 授权他人的需要提供 |
| 4 | 法定代表人、被授权人身份证明 | 有 |  |  |
| 5 | 制造厂商授权函 | 有或没有 |  |  |
| 6 | 分包意向协议 | 有 |  |  |
| 7 | 诚信投标承诺书 | 有 |  |  |
| 8 | 中小企业声明函 | 有 |  |  |
| 9 | 残疾人福利性单位声明函 | 有或没有 |  |  |
| 10 | 其他资格证明资料 |  |  |  |

一、报价部分

1、投标函

致：宁波市政府采购中心

我方参加贵方组织项目名称(采购编号XXXXX)招标的有关活动，并进行电子投标。据此函，我方宣布同意如下：

- 提供投标须知规定的全部电子投标文件，上传到“政采云”平台。

- 投标报价详见开标一览表。

- 已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 保证遵守招标文件中的有关规定，承担规定的责任义务。

- 提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标文件内容有歧义或不一致的，同意按不利于我方作出解释。

- 投标有效期：90天。

与本投标有关的一切往来通讯方式：

投标单位全称：

地址：                                 邮编：

联系人：            电话：             传真：

移动电话：             电子邮件：

投标单位（盖标准公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：

特别提醒：为确保电子投标文件的合法性、有效性和完整性，本投标函填写完成后须先进行纸质打印，加盖标准公章、代表签字或签章后，以扫描件形式提交，否则视为无效投标。

2、开标一览表

项目名称：XXXX 采购编号：XXXX

投标总价合计人民币（小写）：￥ 投标总价合计人民币（大写）：

工期：合同签订后 日历日内通过采购人验收。

投标单位全称（盖CA章）：

日期：

3、投标分项报价表

项目名称：            采购编号：                                        （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌（生产/服务商） | 规格型号及配置（或服务内容） | 产地 | 数量 | 数量 单位 | 市场平均单价 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / |  | / | / | / |  |  |

说明：1、产地为境内的请填写设区市、地市级地区名称，允许进口产品投标的境外产品方可填写国家或地区名称（含港澳台地区）；工程和服务的产地是指生产商所在地，货物的产地是指整机（非零部件）最终生产地点。

- 市场平均单价是指该同等配置产品在近期国内市场实际销售的平均价格，投标单价不得高于市场平均单价。

投标单位全称（盖CA章）：

日期：

4、小微企业产品分项报价表（若有的提供）

项目名称：            采购编号：                                        （人民币：元）

| 序号 | 品目名称 | 品牌、规格型号 | 生产商名称 | 所属行业 | 生产商上年从业人员X人、营业收入X万元、资产总额X万元 | 小型/微型 | 数量 | 投标单价 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |

特别提醒： 1、本表专用于小微企业产品的评审价格扣除，若中标的，中标价格按投标价格执行。

- 生产商划型是指根据工信部联企业[2011]300号文件规定，具体划型标准见“中小企业声明函”的说明。

投标单位全称（盖CA章）：

日期：

5、投标报价合理性说明

投标人自行提供报价合理性说明，必要时提交相关证明材料，相关材料内容及格式由投标人自行拟定。

6、其他报价资料

投标人可结合招标文件及自身情况提供其他认为必要的资料。

二、商务技术部分

1、技术（商务/服务）偏离表

项目名称：            采购编号：

| 序号 | 品目/内容 | 招标要求 | 投标响应 | 对应页码 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明：技术偏离不得笼统提供，必须按招标文件要求逐条填报，并按要求提供技术支持证明资料所对应页码，投标响应与招标要求完全一致的才能填写“无偏离”、其他应当如实分别填写“正偏离”或“负偏离”。

投标单位全称（盖CA章）：

日期：

2、售后服务表

项目名称：            采购编号：

| 售后服务内容 | 1. 2. 3. |
| --- | --- |

投标单位全称（盖CA章）：

日期：

## 3、完成的类似项目一览表

项目名称：                   采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 年/月 | 使用单位名称、地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标单位全称（盖CA章）：

日期：

## 4、实施/技术人员一览表

项目名称：                   采购编号：

| 序号 | 姓名 | 拟担任的职务 | 身份证号码 | 同类项目工作经历 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标单位全称（盖CA章）：

日期：

5、其他商务技术资料

投标人可结合招标文件及自身情况提供其他认为必要的资料.

三、资格响应部分

1、特定资格条件证明材料

投标人可结合招标文件及自身情况提供必要的资料。

2、营业执照、事业单位、社团组织、民办非企业等登记证副本扫描件

3、法定代表人授权书

致：宁波市政府采购中心

XXXXX（投标单位全称）法定代表人XXX （姓名）XXXXX（身份证件号码）授权XXX（姓名、职务）XXXXX（身份证件号码）为委托代理人，参加贵方组织的 XXXX 项目（采购编号XXXXX）政府采购活动，全权处理政府采购活动中的一切事宜。

本授权书于XXXX年XX月XX日签署生效，特此声明。

投标单位全称（盖标准公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：

注：1.法定代表人作为投标授权代表的,本表无需提供。2.电信、银行、保险等实行许可证属地经营的本地分公司可以直接参加许可证范围内项目投标，法定代表人可改为分公司营业执照上登记的分公司负责人签字或签章；本地分公司参加非可证范围内项目投标的，本表必须由公司加盖标准公章，公司法定代表人签署授权，否则视为无效授权；3、为确保电子投标文件的合法性、有效性和完整性，本授权书填写完成后须先进行纸质打印，加盖标准公章、法定代表人签字或签章后，以扫描件形式提交上传，否则视为无效投标。

4、法定代表人、被授权人身份证明扫描件

1、法定代表人身份证复印件：

正面： 反面：

2、授权代表身份证复印件：（如法定代表人直接参加投标并对投标文件中的相应材料签字的，则无需提供）

正面： 反面：

注：（1）法定代表人为投标授权代表的只需提供法定代表人身份证明；

（2）身份证明请提供身份证正反面复印件或其他证件复印件。

5、制造厂商授权函（若有，扫描件）

致：宁波市政府采购中心

我们（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方（采购编号）招标项目的投标邀请要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

- 我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认（投标人名称）或其正式被授权代表依此合法地办理一切事宜。

制造商（公章）：

签字人姓名及职务：

签字人（签名）：

6、分包意向协议（扫描件）

（投标人名称）若成为宁波市“浙里甬文明”文明典范城市创建项目（项目编号：NBZFCG2023C005G）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（分包供应商名称1）、（分包供应商名称2）……达成分包意向协议，分包供应商不得再次分包或非法转包。

分包工作内容及合同份额

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商名称1），（分包供应商名称1）具备承担分包工作内容相应的资质条件。（分包供应商名称1）属于    （中型、小型、微型）企业，其合同份额占总合同金额的    %。

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商名称2），（分包供应商名称2）具备承担分包工作内容相应的资质条件。（分包供应商名称2）属于    （中型、小型、微型）企业，其合同份额占总合同金额的    %。

## ……

投标单位全称（盖标准公章）：

分包供应商1全称（盖标准公章）：

分包供应商2全称（盖标准公章）：

日期：  年  月  日

7、诚信投标承诺书

宁波市政府采购中心：

我方愿意参与“XXX项目（采购编号：XXX）”的投标，并作出如下承诺：

1、我方符合政府采购法第22条规定的条件，且在本项目公告日前3年内没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（认定标准按《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号））等行政处罚的重大违法记录。

2、与采购人XXX（填“有/无”）关联，没有采取任何影响公平投标的行为。

3、在招投标过程中，不做以下任何事项：

（1）投标截止时间后撤回投标（包括开标后拒绝应当进行的讲标演示）；

（2）投标文件中提供虚假材料或不实材料；

（3）与其他投标人达成可能限制竞争的协议；

（4）为影响投标而向有关招标当事人提供金钱、物质及服务；

（5）与其他投标人围标、陪标；

（6）其他任何串通投标行为。

4、保证所投产品来自合法的供货渠道。

5、若中标后，保证按照投标承诺及时签订合同并履约。

我方若违背以上承诺，接受在政府采购指定媒体上公告曝光处理，同时承担依据国家法律法规追究的其他责任。

投标单位（盖CA章）：

日  期：

特别说明：本承诺书不得实质性改动，否则视为无效标。

8、中小企业声明函

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本单位参加XXXXXX项目（采购编号XXXX）采购活动，郑重声明以下服务由符合政策要求的中小企业承接，具体情况如下：

- （标的名称、...），所属行业为软件和信息技术服务业；服务商为（企业名称），上年末从业人员XXX人，上年营业收入XXX万元，上年资产总额XXX万元，属于（中型、小型、微型）企业；

- （标的名称、...），所属行业为软件和信息技术服务业；服务商为（企业名称），上年末从业人员XXX人，上年营业收入XXX万元，上年资产总额XXX万元，属于（中型、小型、微型）企业；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，依法承担相应责任。

投标单位名称（盖CA章）：

日  期：

填写说明：

1、以下情形不影响声明有效性，也不作为虚假资料情形：一是划型标准中行业不涉及的指标未填写或填写错误的；二是声明函所列行业与采购文件所明确行业不一致且不改变划型结果的；三是非企业供应商错误提交声明函的。

2、项目专门面向中小企业采购的，投标人必须按要求提供本表，且投标货物和服务必须全部由中小企业制造或者承接。如有虚假，将对投标人按虚假材料谋取中标论处。

3、项目不是专门面向中小企业采购的，投标产品中有小微企业制造的货物（或者承接的服务）需要参照享受价格评分优惠的，投标人应仔细核实小微企业相关数据后提供本表。本表如有虚假，联合体或者分包方式的所有参与方均按虚假材料谋取中标论处，自行提供或者外购方式的以投标人虚假材料谋取中标论处。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

4、依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，具体企业行业分为：农林牧渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。一般研发、生产、加工型企业填写工业，销售、贸易型企业填写批发业，具体行业划分依据国家统计局网站公布的《国民经济行业分类》标准规定。各行业企业划型标准：

（1）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（2）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（3）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（4）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（5）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（6）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（7）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（8）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（9）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（10）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（11）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（12）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（13）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（14）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（15）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（16）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

中型企业标准上限即为大型企业标准下限。无上年度数据的新成立企业暂以当前实际数据填报。从业人数包括与企业订立劳动合同的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。以分公司投标的，须填写法人公司的企业划型。

5、联合体投标的，由联合体牵头方提供本表。

6、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加“XXXX项目（采购编号：XXXX）”采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（盖CA章）：

日  期：

填写说明：

1、本声明是残疾人福利性单位的提供，其他单位无需提供。

2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

10、其他资格证明资料

投标人可结合招标文件及自身情况提供其他认为必要的资料。

第七部分 其他文件格式

履约保证金保函

（若采用保函的，在中标后开具提交采购人）

致：宁波市政府采购中心

本保函是我行（                   [银行全称]）为                （以下简称卖方）根据贵处组织的              项目（采购编号）招标结果，将与                （以下简称买方）签订的经济合同及执行合同提供的担保。保证金金额为（大写人民币）              元。

当我行在收到贵处说明卖方违约的书面通知后，在20天内按通知要求金额无条件地支付给买方。

本保函的有效期为自开出之日起，至合同履约结束之日止。

银行全称：

（盖章）

开具人（签字）：

职务：

日期：

供应商参加开标（答辩）人员名单

| 采购编号 | NBZFCG20XXXXXG | 标包 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 授权代表姓名 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 身份证号 |  |
| 其他人员姓名 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 身份证号 |  |
| 其他人员姓名 |  | 职务 |  |
| 手机 |  | 身份证号 |  |

投标单位全称（盖CA章）：

日期：

## 政府采购履约情况反馈表

采购人名称：                       联系人及电话：

| 采购项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标供应商名称 |  |  |  | 供应商 联系人及电话 |  |
| 中标金额 |  |  |  | 合同履约时间 | 自 至 |
| 履约情况评价 | 总体评价 |  | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  | 分项评价 | 质量方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 价格方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 服务方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 时间方面 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 环境保护 | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 其他 | 评价内容为： 评价等级为： □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
| 具体情况说明 |  |  |  |  |  |
| 采购人意见 （公章） |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

说明：

1、本表为采购人向宁波市政府采购中心反映政府采购项目履约情况时所用；

2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。