竞争性磋商采购文件

项目编号：信源采招[2023]第5015号

项目名称：镇海区澥浦镇岚山村全域土地综合与生态修复工程（岚山村一期建设用地复垦项目）监理服务项目

采购人：宁波市镇海区澥浦镇人民政府

采购代理机构：宁波信源工程管理有限公司

二〇二三年八月

目  录

第一章  竞争性磋商采购公告	1

第二章  采购需求	5

第三章  供应商须知	7

第四章  评审办法及评分标准	19

第五章  合同条款和格式	22

第六章  响应文件格式	37

# 第一章  竞争性磋商采购公告

项目概况

镇海区澥浦镇岚山村全域土地综合与生态修复工程（岚山村一期建设用地复垦项目）监理服务项目采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2023年08月21日10时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：信源采招[2023]第5015号

项目名称：镇海区澥浦镇岚山村全域土地综合与生态修复工程（岚山村一期建设用地复垦项目）监理服务项目

预算金额：500000元

监理费最高限价：394470元

建设地点：位于镇海区澥浦镇岚山村

建设规模：复垦面积为11.3147公顷，其中规划新增耕地面积11.1686公顷（复垦成水田11.1686公顷），预设新增耕地质量等别为8等，主要包括土地平整、灌溉排水系统建设、机耕道路建设及其他相关工程内容。

采购范围：镇海区澥浦镇岚山村全域土地综合与生态修复工程（岚山村一期建设用地复垦项目）所有工程内容全过程和缺陷责任期的监理。

服务期限：自合同签订之日起至本项目缺陷责任期满止[缺陷责任期12个月]。

进度控制：同施工工期要求。

质量要求：同施工质量要求。

安全控制目标：同施工安全要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业）。

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具备水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。

3.2拟派总监理工程师应持有注册在投标人单位的水利部颁发的监理工程师注册证书（水利工程施工监理专业）或执业在投标人单位的中国水利工程协会颁发的水利工程建设监理工程师资格证书（水工建筑专业）或注册在投标人单位的住建部颁发的注册监理工程师注册执业证书（水利水电工程专业），具有工程类高级及以上技术职称，且在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任总监理工程师。

三、获取（下载）采购文件

时间：2023年08月11日至2023年08月18日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

方式：本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册； 潜在供应商登录政府采购云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；采购公告所附采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才被视为合法获取了采购文件，否则其响应将被拒绝。

注：请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、响应文件提交

提交响应文件件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2023年08月21日 10：00（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台www.zcygov.cn

开标时间：2023年08月21日 10：00（北京时间）

开标地点（网址）：宁波市镇海区公共资源交易中心（镇海区骆驼街道金华南路55号）开标厅，本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

2.1参加本项目的供应商应于响应文件提交截止时间前到“浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）上进行供应商注册申请，并通过财政部门的终审后登记加入到“浙江省政府采购投标人库”。中标人必须注册并登记加入“浙江省政府采购投标人库”。具体要求及注册申请流程详见《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》（浙财采监字{2009}28号）和浙江政府采购网“网上办事指南”的“投标人注册申请”。

供应商应在开标前成为浙江省政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。（具体操作详见投标人CA 申领操作指南https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html）。

2.2特别提醒事项：

（1）供应商应于提交响应文件截止时间前将电子加密响应文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，未上传电子加密响应文件，视为供应商放弃投标。

（2）供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（邮寄形式或派人现场递交，以采购代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前提交以U盘存储的数据电文形式的备份响应文件1份，备份响应文件须按政府采购云平台要求制作、存储，备份响应文件的密封详见供应商须知中相应内容，供应商未按规定响应，造成备份响应文件被拒收、无法读取数据，视为响应文件撤回，后果由其自行负责。

（3）电子招投标有关事项说明：

①本项目通过“浙江政府采购网（http：//zfcg.czt.zj.gov.cn）”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求制作响应文件。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

②供应商须申领CA，CA申领及相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电400-881-7190进行咨询。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：宁波市镇海区澥浦镇人民政府

地址：宁波市镇海区澥浦镇新建西路28号

项目联系人（询问）：王工

项目联系方式（询问）：0574-86505204

质疑联系人：戴淑红

质疑联系方式：0574-86506050

2、采购代理机构信息

名称：宁波信源工程管理有限公司

地址：高新区万特商务中心一号楼2501

项目联系人（询问）：宁波信源工程管理有限公司负责人

项目联系方式（询问）：0574-27884808

质疑联系人：徐超祺

质疑联系方式：0574-27884808

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：宁波市镇海区政府采购管理办公室

地    址：宁波市镇海区骆驼街道民和路569号

传    真：/

联系人 ：金老师

投诉电话：0574-89389666

温馨提示：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

# 第二章  采购需求

特别申明：

本磋商文件中带有“*”标记的条款为不可负偏离条款，若负偏离则被磋商小组认为不响应标书要求，视作无效标。

一、项目概况

建设地点：本项目位于镇海区澥浦镇岚山村。

建设规模：复垦面积为11.3147公顷，其中规划新增耕地面积11.1686公顷（复垦成水田11.1686公顷），预设新增耕地质量等别为8等，主要包括土地平整、灌溉排水系统建设、机耕道路建设及其他相关工程内容。

*二、拟投入本项目的其他监理人员配备表（最低要求）

| 序号 | 岗位要求 | 资格要求 | 专业要求 | 数量要求（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业监理工程师 | 具有合格有效的水利部颁发的监理工程师注册证书或合格有效的中国水利工程协会颁发的水利工程建设监理工程师资格证书。 | 水利工程施工监理或水工建筑 | 1 |
| 2 | 监理员 | 监理员及以上 | 水利工程类相关专业 | 4 |

# *三、商务需求

| 采购范围 | 镇海区澥浦镇岚山村全域土地综合与生态修复工程（岚山村一期建设用地复垦项目）所有工程内容全过程和缺陷责任期的监理。 |
| --- | --- |
| 服务期限 | 自合同签订之日起至本项目缺陷责任期满止[缺陷责任期12个月]。 |
| 进度控制 | 同施工工期要求 |
| 质量要求 | 同施工质量要求 |
| 安全控制目标 | 同施工安全要求 |
| 付款方式和条件 | 1）监理合同签订且施工单位进场施工后7个工作日内支付暂定监理服务费的40%作为预付款； 2）监理服务范围内所有工程完工验收通过后支付至暂定监理服务费的85%（含预付款）； 3）工程审计审定后支付至最终监理服务费的95%； 4）缺陷责任期满后结清余款。 |
| 签订合同时间 | 成交通知书发出后30日内 |
| 履约保证金 | 履约保证金的形式：银行保函或银行汇票或支票或保险保单方式 担保收件人：采购人 履约保证金金额：签约合同价款的1% 退还时间：在合同工程完工证书颁发后视情况无息返还（扣除违约金）。 |
| 响应文件有效期 | 自首次响应文件截止时间起为90日历天 |

# 第三章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：镇海区澥浦镇岚山村全域土地综合与生态修复工程（岚山村一期建设用地复垦项目）监理服务项目 |
| *2 | 报价要求： 1、监理费收费基价根据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）计算，计费额按最终审计审定的一~四项投资合计数计。 2、工程类型调整系数为其他水利工程0.9，工程复杂程度调整系数为Ⅰ级，按0.9计取，上述系数结算时均不作调整。 3、计费额暂定2000万元，监理服务费最高限价计算方法：（70.3-27.1）÷（3000-1000）×（2000-1000）+27.1=48.7万元×调整系数0.9×复杂系数0.9=39.447万元。 《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）监理费收费基价表 序号; 计费额（万元）; 收费基价（万元）. 1; 1000; 27.1. 2; 3000; 70.3. 4、报价货币：以人民币形式报价，总报价建议四舍五入保留至整数元为止。本项目监理服务费投标报价采用自报监理服务费总价。经磋商后的最后报价（总价）在成交后作为合同暂定价。 5、本项目的监理服务费结算时不考虑项目施工工期长短（含延误）。 6、本项目磋商报价（总价，无论是初次报价、次轮报价、最后报价）均不得超出采购控制价（即最高限价），超出上述限制的为无效响应。磋商过程中在采购人未提高技术标准或服务标准或实质性内容或增加内容的前提下，次轮报价不应高于上轮报价，否则本轮次报价按上轮报价调整。 |
| 3 | 答疑与澄清：供应商如认为磋商文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式要求采购单位作出书面解释、澄清或者向采购单位提出书面质疑，逾期不予受理；采购单位不专门组织答疑；如有答疑，答疑内容是采购文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的供应商；因其他紧急情况影响本项目正常采购活动的，采购单位将于递交响应文件截止日期3天前书面通知所有已报名的供应商。 |
| 4 | 本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件： （1）上传到政府采购云平台的电子响应文件（含资格审查文件、商务技术文件、报价文件）1份。 （2）以U盘形式提供的由政采云系统导出的电子备份响应文件1份（自愿提供，用于异常处理）。（文件后缀为：bfbs） （3）中标人中标后3个工作日内须另行提供纸质响应文件：资格、商务技术文件和报价文件3套（纸质响应文件需与电子响应文件一致） |
| 5 | 提交首次响应文件截止时间前将电子响应文件上传到政府采购云平台www.zcygov.cn，逾期或未成功上传电子响应文件，视为供应商放弃投标。 供应商应于提交首次响应文件截止时间前，提供以U盘存储的电子备份响应文件，逾期送达或未密封将予以拒收。 供应商仅提供备份响应文件的，但未在响应截止时间前成功上传电子加密响应文件者，其全部响应文件无效。 |
| 6 | 磋商时间及地点：见竞争性磋商采购公告部分。 磋商地址：见竞争性磋商采购公告部分。 |
| 7 | 信用记录： - （1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）”； - （2）信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动；成交候选人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，采购单位将依法取消其成交资格。 |
| 8 | 评审办法及评审标准：详见第四章 |
| 9 | 成交结果公示：成交结果公示于浙江政府采购网、宁波市政府采购网、宁波公共资源交易网镇海区分网。 |
| 10 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内 |
| 11 | 采购资金来源：财政资金 |
| 12 | 响应文件有效期：自首次响应文件截止时间起90日历天 |
| 13 | 招标代理服务费的收取： - （1）招标代理服务费按8000元收取。 - （2）中标人在领取中标通知书时即向本招标代理机构以现金、电汇方式支付服务费。未按规定办理，本代理机构有权从中标人应得服务费中扣除，并对不足部分进行追索。 - （3）服务费汇入账户： 开户银行：中国银行宁波市科技支行 户名：宁波信源工程管理有限公司 账号：361066637656 |
| 14 | 解释：本磋商文件的解释权属于采购人。 |

一、总  则

（一） 适用范围

本磋商文件适用于本项目的磋商公告、响应、评审、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. 采购单位系指组织本次竞争性磋商的代理机构和采购人。

2.“供应商”系指向采购单位提交响应文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切服务相关的产品、保险、税金、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指供应商根据采购文件规定的要求所要完成的工作。

5.“项目”系指供应商按采购文件规定向采购人提供的服务和相关产品。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“*”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

（四）磋商委托

本项目为在线开标，供应商代表无需到开标现场。

（五）磋商费用

不论采购结果如何，供应商均应自行承担所有与采购有关的全部费用（采购文件有相关规定除外）。

（六）联合体报价

本项目不接受联合体报价。

（七）转包与分包

*本项目不允许转包，未经采购人同意，不得分包。

（八）特别说明

*1.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*2.供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（九）关于分公司参加磋商

除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等行业允许分公司参加磋商外，其余不允许分公司参加磋商。如允许分公司参加磋商的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（十）关于知识产权

1.供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用响应服务、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

2.供应商报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

（十一）质疑和投诉

1.供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，须在应知其利益受损之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交响应文件的供应商，视为与采购结 果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）提出。

4.接收书面质疑函的方式：质疑人可通过送达、邮寄、传真的形式提交书面质疑函，通过邮寄方式提交的书面质疑函以被质疑人签收邮件之日为收到书面质疑文件之日，通过传真方式提交的书面质疑函以被质疑人收到书面质疑文件原件之日为收到书面质疑文件之日。被质疑人处理质疑联系部门：本采购文件第一章中采购代理机构的有关联系方式。

5.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉，投诉须采用书面形式（需符合财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法要求）。

二、磋商文件

（一）磋商文件的构成。本磋商文件由以下部分组成：

1.竞争性磋商采购公告

2.采购需求

3.供应商须知

4.评审办法及标准

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

（三）磋商文件的澄清与修改

1、采购人对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，将以书面形式告知邀请供应商。澄清或者修改的内容可能影响首次响应文件编制的，更正公告在递交首次响应文件至少3日前发出；不足3日的，顺延提交首次响应文件截止时间。更正公告为磋商文件的组成部分。

2、供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

*三、响应文件的编制要求

（一）响应文件的组成

响应文件至少包含以下部分：

- 技术商务部分：

资格证明文件：

（1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）、其他组织（个体工商户）的营业执照或者民办非企业单位登记证书复印件（加盖公章）。

（2）供应商资格声明函（格式见附件）。

（3）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供证明材料加盖供应商公章，采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（4）中小企业声明函或残疾人福利性单位或监狱企业声明函（格式见附件）；

本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商需提供《中小企业声明函》。如未按照要求提供，资格审查将不符合；

（5）本项目特定资格要求的证明材料。

商务技术部分：

（1）法定代表人的身份证明或法定代表人授权书【供应商的代表若为非法定代表人的，必须提交法定代表人授权书，格式见附件】；

（2）供应商基本情况说明（格式见附件）；

（3）商务条款偏离表（格式见附件）；

（4）类似项目业绩表（格式见附件）；

（5）项目管理人员组成表（格式见附件）；

（6）项目主要管理人员简历表（格式见附件）；

（7）商务技术分自评表（格式见附件）

（8）评分标准或采购文件需要提供的证明材料（具体详见评分标准）；

（9）供应商认为有必要提交的其他商务技术说明文件和资料。

2.报价部分：

（1）报价函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）报价函附录（格式见附件）；

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

（二）响应文件的语言及计量

*1.响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

*2.报价计量单位：磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）报价要求

1.报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

*2.响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）响应文件的有效期

*1.自递交首次响应文件截止日起 90 天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的，但不能修改响应文件。

4.成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）响应文件的递交

1.电子加密响应文件：响应文件制作完成并生成加密标书，在磋商截止时间前，供应商需将加密的响应文件上传至政采云平台，到达响应文件递交截止时间后，在线解密响应文件。

a.供应商应未能磋商截止时间前成功上传电子加密响应文件的磋商报价无效。

b.供应商成功上传电子加密响应文件后，可自行打印响应文件接收回执。

2.备份响应文件：磋商截止时间前，供应商可以将备份响应文件通过快递形式或现场送达形式递交至采购代理机构（须确保送达），以便电子加密响应文件解密异常时应急使用。

a.备份响应文件递交要求：供应商须将备份响应文件以U盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明项目名称、供应商单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份响应文件”将不予接收。

特别说明：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。以便磋商小组在谈判过程中，点击评分项，可直接定位到该评分项内容。

如对磋商文件的某项要求，供应商上传的响应文件未能提供相应的内容与其对应，则磋商小组在对该内容进行评分时会提示供应商未对此项招标要求提供相应内容。由此可能导致相关评分项不得分，该后果由供应商自行承担。

（六）响应文件的盖章、签署

电子响应文件及电子备份响应文件中涉及到加盖公章或签字的，加盖供应商公章部分均采用CA签章，签字部分采用电子签章或按要求签字后扫描上传均认可。

（七）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1. 以U盘存储的电子备份响应文件用封袋密封后递交。包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、项目名称、项目编号及“响应截止前不得开启”字样，并加盖供应商公章。

2. 未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝，由此造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3. 磋商供应商可以在上传电子响应文件以后，在规定的响应文件上传截止时间前，可以对所上传的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成上传的，视为响应文件撤回，磋商无效。

4. 在磋商响应截止期之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

5. 从磋商截止期至磋商有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

（八）响应无效的情形

实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效响应，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应成为实质上响应的文件。

1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

（2）响应文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、供应商声明书或者填写项目不齐全的；

（3）供应商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（4）响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（5）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）未实质性响应磋商文件要求或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（7）未在递交响应文件截止时间前上传电子响应文件的；

（8）未按规定密封、签章的；

（9）响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的，或者响应文件中经修正的内容字迹模糊难以辩认或者修改处未按规定签名盖章的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（2）明显不符合磋商文件要求的，或者与磋商文件中“*”的条款发生实质性偏离的；

（3）响应文件技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未采用响应文件要求的报价形式或超过采购预算（最高限价）报价的；

（2）报价具有选择性；

（3）响应文件有效期不能满足磋商文件要求的；

（4）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在评标现场合理时间内提供相关证明材料说明其报价的合理性的。

（5）磋商文件规定的其他报价无效的情形；

4.被拒绝的响应文件为无效。

四、磋商程序

（一）磋商准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行磋商，供应商的法定代表人或授权代表可参加磋商会议。供应商的法定代表人或授权代表未参加磋商会议的，视同放弃磋商权利、认可磋商结果。

（二）磋商程序：

1、电子招投标开标程序：

第一阶段：

（1）首次递交响应文件截止时间后，供应商登录政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，在线解密电子响应文件时间为开标时间后30分钟内。

第二阶段：

（1）磋商小组查阅响应文件，不符合资格审查的供应商将被拒绝。

（2）如磋商小组对响应文件有疑义，将向响应供应商在线发送询标函，供应商应在规定的时间内对在线询标函做出询标澄清。逾期澄清或未澄清的供应商视同认可磋商结果。

- （3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的要求（即本磋商文件第二章 采购需求）以及合同草案条款（即本磋商文件第五章 合同条款和格式）；对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以在线询标的形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在规定时间内提交响应文件（或补充文件），并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。递交的响应文件（或补充文件）具有相应的法律效力；磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最终报价。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- （4）经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分（详见第四章 评审办法及评分标准）；

- （5）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。若评审得分相同，则报价低者为成交候选人；评审得分且最终报价相同的则由抽签决定成交候选人。

（6）在政府采购云平台公布评审结果。

（7）磋商会议结束。

（8）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照得分排序由高到低的原则确定成交供应商。采购代理机构在发布采购公告的媒体上公布成交结果。

2、特别说明：政府采购云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

本项目原则上采用政采云电子招投标开标程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启解密失败供应商递交的以U盘存储的电子备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，电子响应文件自动失效。

（2）采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人（或代理机构）可中止电子交易活动：

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购人（或代理机构）可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行。

五、评审

（一）组建磋商小组

磋商小组由评审专家或采购人代表共3人或以上单数组成，评审专家将按规定在政府采购评审专家库中随机抽取。磋商小组成员名单在磋商结果确定之前依法保密。

（二）评审的方式

本项目采用不公开方式评审，评审的依据为磋商文件和响应文件。

（三）评审程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助磋商小组对供应商的资格和响应文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）磋商小组审查响应文件的实质性内容是否符合磋商文件的实质性要求。

（2）磋商小组将根据供应商的响应文件进行审查、核对，如有疑问，可要求供应商澄清、说明或者更正响应文件通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并进行电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后扫描上传提交。

（3）各供应商的技术商务得分为所有磋商小组成员的有效评分的算术平均数。

（4）代理机构工作人员协助磋商小组根据本项目的评分标准计算各供应商的报价得分。

（5）磋商小组完成评审后，评审成员对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。磋商小组按评审原则推荐成交候选供应商同时起草评审报告。

（四）澄清问题的形式

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用“政府采购云平台”在线答复形式提交，并进行电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后扫描上传提交，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）错误修正

响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其报价将作为无效报价处理。

（六）评审原则和评审办法

1.评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评审办法。本项目评审办法是 综合评分法 ，具体评审内容及评分标准等详见《第四章：评审办法及评分标准》。

（七）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1.本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2.任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3.曾经参加过该采购项目的进口产品或磋商文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4.是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5.评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（八）磋商小组判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据供应商所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（九）磋商小组成员依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（十）评标过程的监控

1.本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

2.成交通知书发出之前，所有涉及磋商小组名单以及对响应文件的澄清、评价、比较等情况，磋商小组成员、采购人和采购代理机构的有关人员均不得向供应商或其他无关人员透露。

六、确定成交供应商：本项目由采购人确定成交供应商。

采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按由高到低的顺序确定成交供应商，采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内在发布采购公告的网站上对成交结果进行公示。

七、合同授予

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起15日内签订合同。

2.成交供应商拖延、拒签合同的，将被取消成交资格。

3.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选人为成交供应商或重新采购。

八、特别说明

1.政府采购活动中有关中小企业的相关规定（采购进口产品的项目不适用）

1.1 本项目  是  专门面向中小企业采购。

1.2 本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 建筑业

1.3中小企业是指中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

国务院批准的中小企业划分标准：具体见工信部联企业[2011]300号。

1.4在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，可享受小型、微型企业（以下简称小微企业）的价格扣除：

（1）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（3）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.5采购活动过程中，对供应商的“中小企业”资格认定，以供应商提交的《中小企业声明函》为准，供应商必须实事求是地提交声明函，如有虚假，将依法承担法律责任。如果在采购活动过程中相关采购当事人对供应商“中小企业”资格有异议的，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责认定。

供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

1.6按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》。

*4.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交报价文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*5.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其报价无效。

# 第四章  评审办法及评分标准

本办法严格遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合项目所在地政府有关政府采购规定和项目的实际情况制定。本次采购为专门面向中小企业。

一.总则

本次磋商遵循公平、公正、科学、择优的原则依法进行，磋商活动及当事人接受依法实施的监督。本次磋商采用综合评分法。

二.评审组织

磋商小组：采购人和采购机构根据采购项目的内容特点按照法律法规规定组建磋商小组。磋商小组由采购人、技术、经济等方面专家等有关人员组成。

三.磋商程序

详见第三章供应商须知 四、磋商程序

四.评审程序

详见第三章供应商须知 五、评审

五．评分标准

| 评分项及分值 |  | 对应分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术部分80分 | 1、根据供应商对本项目的了解深度、对监理大纲内容的全面性、完整性进行评议： 对项目现状了解透彻、分析完整、独到有见解、监理大纲切合本项目实际情况的得5-8分； 对项目基本了解、分析基本完整、监理大纲合理的得3-5分； 对项目有所了解、分析不完整或有明显不合理之处的得0-3分。 | 8 |
|  | 2、根据供应商监理大纲对本项目施工的难点、要点和关键部位的阐明及控制措施和手段进行评议： 方案符合要求，内容完整、充实，具有可行性的得6-9分； 方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3-6分； 方案符合要求，但内容不完整的得0-3分。 | 9 |
|  | 3、根据供应商对本项目投入的监理人员力量、专业配置等进行评议： 配备完整、专业性强、经验丰富的得5-8分； 配备完整、专业性强、经验丰富，但有所欠缺的得3-5分； 配备相对完整、专业性及经验有所欠缺的得0-3分。 | 8 |
|  | 4、根据供应商对本项目的监理工作程序、方法和制度进行评议： 设置合理、职责明确、操作性强的得6-9分； 设置、职责基本合理、明确，但存在一定问题的得3-6分； 设置或职责有欠缺、且缺乏可操作性的得0-3分。 | 9 |
|  | 5、根据供应商对本项目质量、进度、造价、安全文明施工监理措施进行评议： 措施方案符合要求，内容完整、充实的得6-9分； 措施方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3-6分； 措施方案符合要求，但内容不完整的得0-3分。 | 9 |
|  | 6、根据供应商对本项目的合同管理、信息管理、组织协调内容及措施进行评议： 措施方案符合要求，内容完整、充实的得4-7分； 措施方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得2-4分； 措施方案符合要求，但内容不完整的得0-2分。 | 7 |
|  | 7、根据供应商拟投入本项目的主要检测仪器和工具的齐全性、先进性等进行评议： 设备配置完整、符合项目需求、先进可靠的得4-7分； 设备配置比较完整、基本符合项目需求、先进可靠的得2-4分； 设备配置相对完整、符合项目需求、但有所欠缺的得0-2分。 | 7 |
|  | 8、根据供应商针对本项目关键部位的旁站监理方案等进行评议： 方案符合要求，内容完整、充实，具有可行性的得5-8分； 方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得3-5分； 方案符合要求，但内容不完整的得0-3分。 | 8 |
|  | 9、根据供应商针对本项目提供工程竣工验收合格后的结算审计、财务决算审计等配合方案，以及施工质保期内的监理服务方案进行评议： 服务方案科学合理、响应及时、配合程度高的得5-8分； 服务方案基本满足项目需求，响应时间较长的得3-5分； 服务方案有明显缺漏、无法满足项目需求的得0-3分。 | 8 |
|  | 10、供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，最高得3分。投标文件中须提供证书复印件并加盖公章。 | 3 |
|  | 11、供应商具有宁波市水利建设市场信用信息平台提供的监理单位信用评价等级C级及以上的，得2分。投标文件中须提供宁波市水利建设市场信用信息平台查询结果打印页并加盖公章。 | 2 |
|  | 12、自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商完成过类似土地整治或场地平整或水利工程项目监理业绩，有业绩的得2分，无不得分，最高得2分。 评分依据为：①监理合同、②竣工验收资料（提供的竣工验收资料需有各参建单位审定意见并盖章方可有效）。若前述资料不能体现评审因素的，还需提供合同中甲方出具的证明资料或让磋商小组足以信服的其他证明资料，否则该项业绩不予计分。 | 2 |
| 价格分20分 | 参与评审的价格以磋商最终报价为准； 评标基准价=满足磋商文件要求且最低的参与评审的价格 评审的价格为评标基准价，得20分； 参与评审的价格=磋商报价 其余磋商报价得分=（评标基准价/参与评审的价格）×20×100%（投标价得分以四舍五入方法整合到小数点后两位） | 20 |

# 第五章  合同条款和格式

- 第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用《水利施工监理合同（示范文本）》（GF-2007-0211）第一部分“通用合同条款”。

第二节 专用合同条款

- “专用合同条款”采用《水利施工监理合同（示范文本）》（GF-2007-0211）第二部分“专用合同条款”。

监理依据（包括但不限于）

第三条 本合同的监理依据为：

1．依法成立的本工程建设监理合同。

2．依法成立的本工程施工承包合同。

3．由委托人提供认可的本工程施工设计图纸、施工组织设计及其它文件。

4．委托人认可的建设监理大纲。

5．《水利工程建设监理规定》、《水利工程建设项目施工监理规范》等与本工程有关的规范和标准。

6．竣工资料编制按档案法和有关档案管理归档规定执行。

7．国家及地方颁发的工程建设的法令、法规、政策和规定。

委托人的权利

第七条 当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同并没收履约保证金：

1．未经发包人书面同意擅自更换总监理工程师和监理人员；

2．因监理人原因导致发生质量、安全事故或较大经济损失的；

3．擅自分包或将项目拆解分包的；

4．未按法律、法规以及有关技术、质量、安全标准和建设工程委托监理合同对施工质量、工期、安全实施监理的；

5．发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂时停止施工的；

6．在竣工验收时未出具工程质量评估报告及工程实体质量严重不符的；

7．其他影响监理质量的违法违规行为的；

8．所派驻的监理人员未按要求到位的。

监理人的权利

第八条 当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：

1．委托人严重拖欠监理服务费的；

2．其他国家法律法规规定情形的。

第九条 委托人赋予监理人的其他权利：

1．签发工程移交证书：须委托人签发方能生效；

2．签发缺陷责任终止证书：须委托人签发方能生效；

3．监理机构具有设计变更的建议权；

4．签发任何付款凭证、工程变更及洽商单，暂停工程施工指令和变更令（涉及工期变动、工程造价变更及重大、重要的变更）的下达，均需征得委托人书面同意方能生效。

委托人的义务

第十条 委托人向监理机构免费提供的资料为：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程项目批准文件 | 1 | 本合同签定后7天内 | 监理任务结束后 | 保存完整，不得泄密 |
| 2 | 初设报告及图纸 | 1 | 本合同签定后7天内 | 监理任务结束后 | 保存完整，不得泄密 |
| 3 | 施工招标文件 | 1 | 根据进度提供 | 监理任务结束后 | 保存完整，不得泄密 |
| 4 | 施工图 | 3 | 根据进度提供 | 竣工后返回3份 | 保存完整，不得泄密 |
| 5 | 施工承包合同 | 1 | 施工合同签定后3天 | 监理任务结束后 | 保存完整，不得泄密 |

第十一条 委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

一般文件14天；紧急事项1天；变更文件5天。

第十三条 委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为：委托人不提供施工现场的办公用房，不向监理人提供生活，办公设施和设备，检验、测试设备及仪器、交通工具等，以上监理所需的设施和设备由监理人自行提供，上述费用已包含在监理酬金中，不再另行支付。交通工具的配置必须满足监理工作需要。监理人应派出合同规定的监理人员，委托人不向监理机构提供工作人员。

第十四条 如因非监理人原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理合同约定施工期3个月以上，超过3个月以上部分委托人应接受监理人相应增加监理服务酬金的要求，按照监理合同工期的月平均监理费额计取。

监理人的义务

第二十条 监理服务内容：

一、监理范围及监理期限：

建设监理服务范围为：包括镇海区澥浦镇岚山村全域土地综合与生态修复工程（岚山村一期建设用地复垦项目）所有工程内容全过程和缺陷责任期的监理。监理工作内容包括施工阶段工程质量、进度、投资控制，合同管理，信息管理，组织协调，安全、文明施工监理等；

施工期监理期限：自签订监理服务合同之日起，至监理范围内所有项目保修期满止且通过整体工程竣工验收（包括因政策处理等各种原因造成的监理服务期延长）。

二、监理目标

工程进度：同施工工期要求；

工程质量：同施工质量要求；

工程安全：同施工要求。

三、监理服务内容

建设工程监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师行使监理合同委托的权限，全面负责受委托的监理工作。

（一）监理人的具体工作内容：

1、对施工过程中的质量、进度、投资控制、安全生产监督管理、现场各个进场单位（包括不仅限于：委托人、项目现场管理单位、施工单位及其他进场单位）的协调、配合；

2、合同、信息等方面的协调管理；

3、保修阶段检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案监督修复过程并验收，审核修复费用等全过程监理服务；

4、编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

5、参与并履行决算审计竣工验收阶段过程中的服务；

（二）监理人的具体职责：

1、一般监理工作

（1）编制监理计划、监理规划细则；根据本工程的具体情况编制完整的分项工程表。

（2）熟悉合同文件，了解施工现场。

（3）建立监理的试验、检测工作体系；按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作。

（4）编制监理工作月报、季报和年报。

（5）编制监理方面的完工文件。

2、工程质量监理

（1）参与设计交底工作，参与验收承包人的施工放样，审查承包人提交的复测结果。

（2）监督和审查承包人建立健全质量保证体系和安全保证体系。

（3）在开工前和施工过程中，检查用于工程的材料、设备，对于不符合合同要求的，有权拒绝使用。控制重要外购成品件或半成品件的质量。

（4）签发各项工程的开工通知单，批准分项工程和单项工程开工报告，必要时通知承包人暂时停止整个工程或任何部分工程的施工。承包人整改合格后，签发复工令[经委托人审核同意后执行]。

（5）对承包人的检验、测试工作进行全面监理；有权利用承包人或自备的测试仪器设备，对工程质量进行检验，凭数据对工程质量进行监理；按照相关规定的要求，对工程实施试验检测的平行抽检。

（6）按施工程序旁站，对每道工序、每个部位进行质量检查和现场监督，对重要工程跟班检查，对质量符合施工合同规定的部分和全部工程予以签认；对不符合质量要求的工程，有权要求承包人返工或采取其它补救措施，以达到合同规定的技术要求。

（7）审查承包人拟定的工程施工方案及主要施工工艺，审查施工方法和工艺，以及特殊技术处理措施和特殊施工工艺等，还应对承包人在施工过程中采取的环境保护措施和施工安全保证措施加强监督和管理。

（8）审核完工的部分永久工程或完工的全部工程的验收申请报告，向委托人转报并提交相关报告，签发中间交工证书、交工证书及工程缺陷责任终止证书；参加委托人或其上级主管部门主持的初步验收、综合验收工作；配合委托人的工程接收工作。

（9）配合调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计单位、承包人一起提出改进措施和方法的建议，执行上级主管部门审查通过的处理措施和办法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人采取有关措施以避免损失或破坏进一步扩大并监督承包人按规定上报有关部门。监理单位在提供呈报书面文件的同时提供相应的数字图片资料，并向委托人呈报。

（10）督促承包人认真执行缺陷责任期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任。

（11）监督施工单位完成因质量缺陷的修复工作，按季度向委托人提交缺陷期监理工作总结。

（三）工程进度监理:

（1）审批承包人在开工之前提交的总体施工进度计划、现金流动计划和总说明以及在施工阶段提交的各种详细计划和变更计划。

（2）审批承包人根据总体施工进度计划编制的年度计划。

（3）在施工过程中检查和监督计划的实施。当工程未能按计划进行时，应要求承包人调整或修改计划，并通知承包人采取必要的措施加快施工进度，以使实际施工进度符合施工合同的要求。（4）定期向委托人报告工程进度情况。当施工进度可能导致合同工期严重延误时，有责任提出解除执行施工合同的详细报告，供委托人采取措施或做出相应的决定。

（四）工程费用监理:

（1）按施工合同的规定，现场计量核实合同工程量清单规定的任何已完工程的数量和价值。

（2）按合同规定审查、签发中期支付证书及合同终止后任何款项的支付证书。对不符合技术规范和合同文件要求的工程项目和施工活动，有权暂拒支付，直到上述项目和施工活动达到合同要求。

（3）按施工合同文件规定，对合同执行期间由于国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法令、法规等致使工程费用发生的增减和人工、材料或影响工程费用的其它事项价格的涨落而引起的工程费用的变化，监理工程师在与承包人协商并报委托人批准后，计算确定新的合同价格或调整幅度，予以签认。

（五）合同与文件管理:

（1）主持施工阶段的常规工地会议，并签发会议纪要；有权参加承包人为实施合同组织的有关会议，协调工地各承包人（含指定分包人）的有关联席会议。

（2）按施工合同文件规定的变更范围，对工程或其任何部分的型式、质量、数量及任何工程施工程序作出变更的决定，确定变更工程的单价和价格，经委托人同意后下达变更令。

（3）对承包人提出的竣工期的延长或费用索赔，应就其中申述的理由，查清全部情况，并根据合同规定程序审定延长工期或索赔的款项，经委托人批准后发出通知。

（4）审查承包人的任何分包人的资格和分包合同及分包工程的类型、数量和价格，按合同规定程序和权限进行审批。

（5）审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符；对不称职的主要技术、管理人员，监理工程师有权提出更换要求。

（6）对承包人进场的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。出于施工机械设备的原因影响工程的工期、质量的，监理工程师有权提出更换或停止支付费用。

（7）严格执行工程见证取样送检制度。送检试验室必须具有相应试验检测资质并经委托人书面同意。

（8）督促、检查承包人按工程管理部门和委托人的要求编制竣工文件。

（9）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；根据合同规定处理违约事件，协调争端，在（审判）过程中作证。

（10）督促委托人及时妥善履行合同规定的各项责任和法定承诺。

第二十一条 监理人应当在本合同生效后 7 天内组建监理机构，进驻现场并向委托人提交监理规划、监理机构以及委派的总监理工程师和主要监理人员的名单、简历，且提交内容应与投标文件承诺的一致。

本招标文件要求配备的监理人员是建设单位提出的人员配置最低要求,如果按照《水利工程建设施工监理机构监理人员配置标准导则》要求必须配置的，即使监理人在投标文件中没有主动响应，在施工过程中建设单位有权要求监理人增加配置。

第二十七条 需旁站监理的工程重要部位是：参照《水利工程施工监理规范》（SL288-2014） 。

第三十条 委托人委托监理人主持的分部工程验收：中间结构验收、隐蔽工程验收等 。

第三十一条 在本合同终止后2年内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条 监理正常服务酬金支付及计取方法：

一、监理服务酬金包含了监理人为完成本项目施工图纸范围内的水利工程等施工全过程监理和保修期监理服务（行业有特殊规定的除外）。此外，还包括施工期间的文明、安全等方面的各项工程措施而开展的监理工作所需的所有费用。相应的服务、设备（含检测器具、交通工具、通讯工具等）、管理、生活、办公设施费及按有关规定必须进行的平行检测、保险等费用都已经考虑在内，委托人不再另行支付。

暂定监理服务费＝签约合同价（中标价）

监理费收费基价根据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）计算，计费额按最终审计审定的一~四项投资合计数计，工程类型调整系数：0.9（其他水利工程）；工程复杂程度调整系数：0.9。

最终监理服务费=监理费收费基价×工程类型调整系数×工程复杂程度调整系数×中标折扣率。【中标折扣率＝中标价÷最高投标限价】

二、支付方法：

1．监理合同签订且施工单位进场施工后7个工作日内支付暂定监理服务费的40%作为预付款；

2．监理服务范围内所有工程完工验收通过后支付至暂定监理服务费的85%（含预付款）；

3．工程审计结束定后支付至最终监理服务费的95%；

4．缺陷责任期满后结清余款。

第三十三条 如发生工程现场服务期延期，监理人承诺非监理人原因使工程建设的进度推迟或延误3个月内，免收延期监理服务酬金；延期超过3个月，超过3个月以上部分委托人应接受监理人相应增加监理服务酬金的要求，按照监理合同工期的月平均监理费额计取。如发生监理人原因造成工程现场服务期延期，监理人按合同约定的违约责任办理。

违约责任

第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。

违约金：  无  。

第四十二条 监理人违约，应支付给委托人违约金。

1．监理人确保投标文件中承诺的监理人员持有有效证件并按进场计划切实到位，按照监理合同开展监理工作。

发生以下情况的，经委托人同意后方可更换，且需承担违约金，违约金标准为：更换项目总监理工程师违约金：5 万元/人•次，更换其他岗位人员违约金：3 万元/人•次。

（1）由于管理原因发生重大质量安全事故不适合再任的；

（2）终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务的；

（3）被责令停止执业、羁押或判刑的；

（4）业主认为不能胜任所承担的工程任务或存有失信行为，且要求更换的。

若因死亡、重大疾病（按2007年《重大疾病保险的疾病定义使用规范》）生病住院的，征得委托人同意后方可更换且无需承担违约金。

人员更换须经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

2、监理人应按投标承诺的监理人员实际到位，并符合驻场要求。项目总监理工程师及其他监理人员每月驻现场不少于22日历天，否则项目总监理工程师按2000元/天的标准扣除违约金；其他监理人员按1000元/天的标准扣除违约金；支付违约金限额为履约担保的100%，该项限额不足时，委托人有权从合同价款中扣除。监理人应确保各专业主要监理人员能胜任本专业工作，若达不到要求，委托人可提出更换人员要求，必要时监理人另请相关专业工程监理人员入驻现场，由此发生的费用与委托人无关。

3、监理人保证使监理工程的安全文明生产达到招标文件规定的要求，否则，支付履约担保的100%的违约金，该项限额不足时，委托人有权从合同价款中扣除。

4、监理人保证监理工程的进度控制达到建设目标，因监理人原因造成进度控制落后与施工工期赔偿额为3000元/天，违约金限额为履约担保的100%，该项限额不足时，委托人有权从合同价款中扣除。

5、监理人保证办公及检测设备投入量必须满足委托人及相关水利工程建设质量检测强制性规定的要求，未达到的违约金限额为履约担保的100%，该项限额不足时，委托人有权从合同价款中扣除。

6、质量控制未达到标准，罚款3万元监理服务费。

上述条款支付违约金并不能解决本合同规定的监理人的任何责任和义务，如在限期内监理人未能按委托人的要求及时整改，则委托人有权终止本合同，并保留进一步索赔的权利，由此造成的各项损失均由监理人承担。

争议的解决

第四十三条 争议调解、仲裁机构：

一、争议调解机构为：工程所在地县级及以上主管部门。

二、合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提请委托人住所地人民法院起诉解决。

其他

第四十五条 委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：	无	。

第四十六条 履约保证金为暂估合同价款的 1%，计      元，支付形式为          。履约保证金在合同工程完工证书颁发后视情况无息返还（扣除违约金）。

第四十七条 监理人需参加及自行承担保险的种类：人身意外伤害险、第三者责任险、设备险等，保险费已于报价中自行考虑，监理人不再另行向委托人索取与此相关的费用。

合同附件

一、本合同监理服务内容（包括但不限于）：详见专用条款第二十条。

（一）设计方面

1、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

5、其他相关业务。

（二）采购方面

1. 协助委托人进行采购招标工作（如需）。

2. 管理采购合同，并对采购计划进度进行监督与控制。

3. 协助或代表委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。

4. 其他相关业务。

（三）施工方面

1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

3、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

4、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划等。

5、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划；检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划；向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

6、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

7、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

8、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

9、协调施工合同各方之间的关系。

10、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

11、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届 满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

12、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

13、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

14、其他相关工作。

二、监理机构应向委托人提供的信息和文件

（一）定期的信息文件——监理日报表及监理月报

监理日报表及监理月报的主要内容：

1. 项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。

2. 大事记。

3. 工程进度与形象面貌。

4. 资金到位和使用情况。

5. 质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

6. 合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。

7. 现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。

8. 监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

9. 施工人员情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

10. 安全和环境保护。

11. 进度款支付情况。

12. 工程进展图片。

13. 其他：包括水文和气象等自然情况。

（二）监理工作报告

1. 关于工程优化设计、工程变更的建议。

2. 投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。

3. 工程进度预测分析报告。

（三）日常监理文件

1. 监理日记及施工大事记。

2. 施工计划批复文件。

3. 施工措施批复文件。

4. 施工进度调整批复文件。

5. 进度款支付确认文件。

6. 索赔受理、调查及处理文件。

7. 监理协调会议纪要文件。

8. 其他监理业务往来文件。

（四）文件报送份数：10份。

- 第三节 合同附件格式

- 附件一 合同协议书

合同协议书

- （委托人名称，以下简称“委托人”）为实施                （项目名称），已接受               （监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

- 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；

- （2）投标函及投标函附录；

- （3）专用合同条款；

- （4）通用合同条款；

- （5）委托人要求；

- （6）监理报酬清单；

- （7）监理大纲；

- （8）监理人有关人员、试验检测仪器设备投入的承诺；

- （9）其他合同文件。

- 2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。

- 4. 总监理工程师：        。

- 5. 监理工作质量符合的标准和要求：                 。

- 6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

- 7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

- 8. 监理人计划开始监理日期：             ，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为     天。

- 9. 本合同协议书一式    份，合同双方各执    份。

- 10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

- 委托人：                   （盖单位章）     监理人：                   （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

- 年    月    日                              年    月    日

- 附件二 履约保证金格式

- 如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

- （委托人名称）：

- 鉴于              （委托人名称，以下简称“委托人”）接受              （监理人名称，以下称“监理人”）于      年    月    日参加               （项目名称）监理招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就监理人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 1. 担保金额人民币（大写）          （¥）          。

- 2. 担保有效期自委托人与监理人签订的合同生效之日起至委托人签发竣工验收证书之日起28日后失效。

- 3. 在本担保有效期内，如果监理人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

- 4. 委托人和监理人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年    月    日

- 附件三 廉政合同

廉政合同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，             （项目名称）的招标人            （招标人名称，以下简称“委托人”）与该项目的施工监理单位            （施工监理单位名称，以下简称“监理人”），特订立如下合同。

1. 委托人和监理人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及水利部的有关规定。

（2）严格执行             （项目名称）施工监理合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 委托人的义务

（1）委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让监理人报销任何应由委托人或委托人工作人员个人支付的费用等。

（2）委托人工作人员不得参加监理人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受监理人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）委托人工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）委托人及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位或推销材料，不得要求监理人购买合同规定外的材料和设备。

（6）委托人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工监理队伍。

3. 监理人的义务

（1）监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（3）监理人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）监理人不得为委托人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）委托人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）监理人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议有关工程建设主管部门给予监理人一至三年内不得进入其主管的水利建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的处理意见。

6. 本合同有效期为委托人和监理人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为             （项目名称）施工监理合同的附件，与工程施工监理合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份，由委托人和监理人各执一份，送交委托人和监理人的监督单位各一份

委托人：                   （盖单位章）     监理人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年   月    日                             年   月    日

# 第六章  响应文件格式

格式一：供应商资格声明函

供应商资格声明函

宁波信源工程管理有限公司：

关于你贵司                项目（项目编号：　　         　）的采购公告，本公司（企业）愿意参加响应，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式二：法定代表人的身份证明

法定代表人身份证明

单位名称：

地址：

姓名：          性别：           年龄：            职务：

本人系      <供应商名称>      的法定代表人。 就参加    [采购人名称]        组织的采购编号为      <项目编号>      的      <项目名称>      公开采购项目的投标、报价，签署上述项目的报价文件及合同的执行、完成和服务，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（此处请粘贴法定代表人身份证复印件）

供应商单位： （盖章）

日期：    年   月   日

注：法定代表人参加本磋商项目报价的，仅须提供此证明书。

格式三：法定代表人授权书

法定代表人授权委托书

致：              （采购单位名称） ：

我          （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我方的名义参加                       项目的报价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（签名或盖章）：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商名称：       （盖章）

日期：

（此处请粘贴法定代表人和被授权人身份证复印件）

格式四：供应商基本情况说明

供应商基本情况说明

项目名称：             采购编号：

| 单位名称 |  |  |  | 组织机构代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 注册登记号 |  |
| 经营地址 |  |  |  | 税务登记证号 |  |
| 单位性质 |  |  |  | 注册资本 |  |
| 经营范围 |  |  |  | 营业期限 | 年 月- 年 月 |
| 资质情况 |  |  |  |  |  |
| 员工数量 | 共 人，其中，高级职称 人，中级职称 人 |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 基 本 情 况 |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  |  | 身份证号码 |  |
| 职 务 |  | 职称 |  | 学 历 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式五：商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：             采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 说明（填写：正偏离/负偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购范围 |  |  |
| 2 | 服务期限 |  |  |
| 3 | 进度控制 |  |  |
| 4 | 质量要求 |  |  |
| 5 | 安全控制目标 |  |  |
| 6 | 付款方式和条件 |  |  |
| 7 | 签订合同时间 |  |  |
| 8 | 履约保证金 |  |  |
| 9 | 响应文件有效期 |  |  |

注：由供应商根据第二章 采购需求“商务需求”部分进行响应。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式六：

类似项目业绩表

项目名称：             采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式七：项目管理人员组成表

项目管理人员组成表

项目名称：             采购编号：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：本表至少应包括项目总监、专业监理工程师、监理员等关键岗位人员。

供应商（（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式八：

项目主要管理人员简历表

项目名称：             采购编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 |  | 学 历 |  |  |  | 职 称 |  |
| 何时参加工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 何时进入公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事项目年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 | 项目名称 |  | 规模 | 合同时间 |  | 管理业绩 |  |

注：主要人员是指项目总监、专业监理工程师、监理员。后附相关人员证书复印件及开标之日前三个月任意一个月社保证明材料复印件加盖供应商公章。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式九：

商务技术分自评表

| 评分内容 |  | 自评分 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务技术分 |  |  |  |

注：请各投标人按评分标准中商务技术部分要求的评分内容填写，注明自评分及对应页码。

格式十：

报价函

致：宁波市镇海区澥浦镇人民政府

（供应商全称）    授权 （授权代表姓名、职务）   为本公司合法代理人，参加贵方组织的    （项目编号、项目名称） 磋商采购活动，代表本公司（单位）处理磋商活动中的一切事宜，在此：

1、提供采购文件中“投标须知”规定的全部报价文件：

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了投标项目应纳的税金及采购文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本响应文件自磋商之日起 90天内有效。

（3）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件（若有），我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。

（4）保证遵守采购文件有关条款规定。

（5）保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。

（6）完全同意采购文件中有关招标代理服务费的条款，保证在中标后按照采购文件规定的金额、时间和方式，向贵方一次性交纳中标服务费。我方如逾期未交纳（含未足额）的，愿凭贵方开出的违约通知，按上述规定应交纳金额（含欠交纳）的200%交纳违约金和滞纳的银行利息。承诺在未交足上述违约金和利息前，同意不再参加贵方代理的其他项目，如果贵方不接受我们的报价，我们自愿放弃任何方式进行抗辩的权力。

（7）我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加政府采购活动应当具备的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、与本项目磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十一：

报价一览表

采购编号：          	                                   	单位：元

| 标项 | 项目名称 | 报价（小写） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 报价（大写） |  |  |  |

注： 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其参加作无效标处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 格式十二：

## 报价函附录

| 序号 | 项目内容 | 磋商要求 | 投标承诺 （是否同意） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金额 | 签约合同价款的1% |  |
|  | 履约担保方式 | 银行保函或银行汇票或支票或保险保单方式 |  |
| 2 | 监理准备时间 | 监理合同签订后3天 |  |
| 3 | 提前监理周期奖励标准 | / 元/天 |  |
| 4 | 延误监理周期赔偿标准 | 3000元/天 |  |
| 5 | 延误监理周期赔偿限额 | 履约保证金的 100 % |  |
| 6 | 未达到承诺的监理质量标准违约金限额 | 履约保证金的 100 % |  |
| 7 | 未达到安全监理控制目标违约金限额 | 履约保证金的 100 % |  |
| 8 | 未履行监理人员现场服务到位率违约金限额 | 履约保证金的 100 % |  |
| 9 | 是否同意磋商文件其它条款 | 磋商要求必须承诺“同意” |  |
| 10 | 是否同意合同协议条款 | 磋商要求必须承诺“同意” |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式十三：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.镇海区澥浦镇岚山村全域土地综合与生态修复工程（岚山村一期建设用地复垦项目）监理服务项目，属于 建筑业 ；承接企业为    （企业名称）  ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为		    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商根据采购文件规定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，对照中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）如实填写。

格式十四：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

格式十五：

监狱企业证明

监狱企业参加政府采购活动时，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未能提供上述证明文件的不予认可。

| 中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
|  | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y （万元） | 资产总额Z （万元） | 从业人员X（人） | 营业收入Y（万元） | 资产总额Z（万元） |
| 1、农林牧渔业 |  | 500≤Y＜20000 |  |  | 50≤Y＜500 |  |  | Y＜50 |  |
| 2、工业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜40000 |  | 20≤X＜300 | 300≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜300 |  |
| 3、建筑业 |  | 6000≤Y＜80000 | 5000≤Z＜80000 |  | 300≤Y＜6000 | 300≤Z＜5000 |  | Y＜300 | Z＜300 |
| 4、批发业 | 20≤X＜200 | 5000≤Y＜40000 |  | 5≤X＜20 | 1000≤Y＜5000 |  | X＜5 | Y＜1000 |  |
| 5、零售业 | 50≤X＜300 | 500≤Y＜20000 |  | 10≤X＜50 | 100≤Y＜500 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 6、交通运输业 | 300≤X＜1000 | 3000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 200≤Y＜3000 |  | X＜20 | V＜200 |  |
| 7、仓储业 | 100≤X＜200 | 1000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 8、邮政业 | 300≤X＜1000 | 2000≤Y＜30000 |  | 20≤X＜300 | 100≤Y＜2000 |  | X＜20 | Y＜100 |  |
| 9、住宿业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 10、餐饮业 | 100≤X＜300 | 2000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜2000 |  | X＜10 | V＜100 |  |
| 11、信息传输业 | 100≤X＜2000 | 1000≤Y＜100000 |  | 10≤X＜100 | 100≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜100 |  |
| 12、软件和信息技术服务业 | 100≤X＜300 | 1000≤Y＜10000 |  | 10≤X＜100 | 50≤Y＜1000 |  | X＜10 | Y＜50 |  |
| 13、房地产开发经营 |  | 1000≤Y＜200000 | 5000≤Z＜10000 |  | 100≤Y＜1000 | 2000≤Z＜5000 |  | Y＜100 | Z＜2000 |
| 14、物业管理 | 300≤X＜1000 | 1000≤Y＜5000 |  | 100≤X＜300 | 500≤Y＜1000 |  | X＜100 | Y＜500 |  |
| 15、租赁和商务服务业 | 100≤X＜300 |  | 8000≤Z＜120000 | 10≤X＜100 |  | 100≤Z＜8000 | X＜10 |  | Z＜100 |
| 16、其他未列明行业 | 100≤X＜300 |  |  | 10≤X＜100 |  |  | X＜10 |  |  |
| 说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。 2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。 3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |