政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：温州蓝色海湾生态建设项目十里湿地生态建设工程-红树林种植部分 招标编号：DTCG20220823081 采 购 人：洞头区海洋与渔业发展研究中心 联 系 人：吾女士 联系电话：0577-59387309 采购机构：温州中致工程项目管理有限公司 联 系 人：张先生 联系电话：15158685636/0577-88286582 二○二二年八月

招标文件目录

公开招标公告

第一部分  投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分  招标内容及要求

第三部分  投标供应商须知

第四部分  政府采购政策功能相关说明

第五部分  合同格式（参考格式）

第六部分  投标文件格式

第七部分  评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*、★” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

温州中致工程项目管理有限公司关于蓝色海湾生态建设项目十里湿地生态建设工程-红树林种植部分公开招标公告

项目概况 温州蓝色海湾生态建设项目十里湿地生态建设工程-红树林种植部分招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）招标文件，并于 2022年9月13日 09:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、招标基本情况

项目编号：DTCG20220823081

项目名称：温州蓝色海湾生态建设项目十里湿地生态建设工程-红树林种植部分

预算金额（元）：8500000

最高限价（元）：8233779

采购需求：具体详见公开招标文件要求。

标项一:

标项名称: 温州蓝色海湾生态建设项目十里湿地生态建设工程-红树林种植部分

数量: 1

预算金额（元）:8500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：根据区政府专题会议纪要【2022】23号文件精神，本次招标为温州蓝色海湾生态建设项目十里湿地生态建设工程-红树林种植部分，主要包括红树林苗木采购、苗木种植等，具体以工程量清单及施工图纸为准，详见招标文件。

备注：

合同履约期限：本项目施工工期3个月，苗木养护期为3年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：标项1:投标供应商具有单个合同红树林种植面积≧100亩已通过验收的业绩。

三、获取招标文件

时间：至2022年9月13日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：潜在供应商自公告发布之日起至投标截止时间前通过账号登陆政采云平台获取招标文件，具体如下：项目采购--获取采购文件菜单，点击【申请获取采购文件】，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取招标文件；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月13日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2022年9月13日09:30

开标地点（网址）：温州市公共资源交易中心洞头分中心（政采云平台线上开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.其他事项：（1）质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（2）在线投标响应（电子投标）说明：1)本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程自行登陆政采云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标查看《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2)为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。4）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：洞头区海洋与渔业发展研究中心

地址：洞头区北岙街道车站路73弄1号

项目联系人（询问）：吾女士

项目联系方式（询问）：0577-59387309

质疑联系人：吾女士

质疑联系方式：0577-59387309

2、采购机构信息

名称：温州中致工程项目管理有限公司

地点：温州车站大道万顺大厦A804室

项目联系人（询问）：张先生

项目联系方式（询问）：15158685636/0577-88286582

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：15258632210

3、同级政府采购监督部门

名称：温州市洞头区财政局政府采购监管科

地址：浙江省温州市洞头区腾飞路79号财政大楼

联系人：金先生

联系电话：0577-63387968

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州蓝色海湾生态建设项目十里湿地生态建设工程-红树林种植部分 |
| 2 | 项目编号 | DTCG20220823081 |
| 3 | 资金来源 | 蓝色海湾专项资金统筹安排 |
| 4 | 采购最高限价 | 8233779元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：洞头区海洋与渔业发展研究中心 联系人：吾女士 联系方式：0577-59387309 |
| 7 | 采购机构 | 名称：温州中致工程项目管理有限公司 地址：温州车站大道万顺大厦A804室 项目负责人：张先生 联系电话：15158685636/0577-88286582 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商 资格要求 | 见招标公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 14 | 投标货币 | 人民币 |
| 15 | 投标语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 17 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 19 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 20 | 投标文件的 盖章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 21 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章 | 本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 22 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 23 | 投标保证金 | 无 |
| 24 | 履约担保 | □不需要 需要 中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金（汇款至采购人账户或采用银行（或保险公司）出具的保函）。 |
| 25 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 26 | 投标截止时间 投标地点 | 截止2022年9月13日上午09：30分(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 27 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2022年9月13日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：温州市公共资源交易中心洞头分中心（政采云平台线上开标） |
| 28 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 29 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 30 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购机构处。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 33 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 34 | 政府采购政策 | 1.本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策，详见竞争性磋商文件相关政府采购相关政策说明部分； 2.本项目执行《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号）文件，供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 3.本项目《面向中小企业预留采购份额》执行的政策： （1）本项目是（是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 （2）本项目属性： ③ （①货物类/②服务类/③工程类）。 （3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业： 农、林、牧、渔业 。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 （4）如为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 37 | 采购代理费用 | （1）最终招标代理费根据按温州市公共资源交易协会（温协〔2020〕20号文件）标准收费下浮42%计取，计算基数以中标价。由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构进行支付。 （2）采购代理服务费可以是现金或银行转账。 |
| 38 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 39 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、苗木采购清单

| 序号 | 苗木名称 | 规格（单位：cm） | 计量单位 | 预计采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秋茄A | H30-35cm 袋装苗，一年生，6株/m2，养护期三年 | m2 | 28998 |
| 2 | 秋茄B | H30-35cm 袋装苗，一年生，2株/m2，养护期三年 | m2 | 242978 |
| 3 | 桐花树 | H50-60cm 袋装苗，二年生2株/m2，养护期三年 | m2 | 1968 |
| 4 | 白骨壤 | H40-55cm 袋装苗，二年生2株/m2，养护期三年 | m2 | 984 |
| 5 | 红海榄 | H30-35cm 袋装苗，一年生，2株/m2，养护期三年 | m2 | 984 |
| 6 | 围网 | 红树林围网：高度2.5m，24股绿色尼龙网，网眼30*30mm，采用φ100杉木桩立柱（总高3.8m），跨度3米为一个标准单元 | m | 2115 |
| 7 | 整理绿化用地 |  | m2 | 275912 |
| 8 | 护花米草清理 |  | m2 | 225 |
| 9 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |

说明：

本表所列苗木采购数量为采购人预估的数量，投标报价时按本表数量进行报价，实际供货按采购人的实际需要提供各类苗木的品种和数量，投标供应商在投标时须充分考虑报价风险。

二、苗木质量须达到如下标准：

苗木根系发达，已形成良好的根团，容器不破碎，苗木长势健壮，苗干通直，色泽正常，木质化程度高，无病虫害和机械损伤。

三、服务要求

（2）工期：本项目施工工期为3个月，苗木养护期为3年，中标供应商在接到采购人通知后按时施工。中标供应商应到采购人指定地点施工（运输途中产生的安全问题、运输、卸货等均由中标供应商自行负责，产生的费用包含在投标报价中）。

（3）供货时间、地点：以采购人的进场通知为准、采购人指定地点。

（4）中标供应商不能在规定的时间完成苗木种植，每延迟一天中标供应商应向采购人支付违约金5000元。中标供应商在超出采购人进场通知时间5天未能进场，采购人有权另行采购，由此给采购人造成的损失由中标供应商承担，在履约保证金中扣除，如发生施工不及时的，采购人有权单方终止合同并要求中标供应商赔偿损失，且履约保证金不予退还。

（5）每批次苗木到货时，采购人对苗木进行验收（需提供苗木检疫合格证），如到货验收一次不合格的，采购人有权要求退货，且中标供应商需支付采购人10000元/次违约金（违约金可直接从履约保证金中扣除）；如到货验收累计二次不合格的，采购人有权要求退货，扣除全部履约保证金，可以单方终止合同，并追究中标供应商造成的一切损失。

（6）本次采购采用固定单价合同，在合同范围内及合同执行期限内不因苗木、人工、运输等因素的上涨或下跌进行调价；采购人有权根据实际需要确定最终采购数量，招标文件所列采购数量为采购人暂定用量，但投标时不得变更数量，供应商在报价中须充分考虑可能承担的风险费用。

（7）供货期内，采购人采购的苗木与招标文件要求的品种、规格不一致的，其价格根据第三方审计确认后的价格进行结算。

四、商务条款

1、履约保证金

中标供应商应向采购人提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金在合同期满无质量和服务问题后15个工作日内无息退还。

2、付款方式

（1）关于工程款支付。

1）中标供应商在签订合同后5日内应向采购人以银行转账或通过银行出具保函的形式提供合同金额1%的履约保证金。

2）采购人在收到履约保证金并开始施工后10日内向成交供应商支付合同金额40%的采购预付款。

3）苗木进场并经验收合格后采购人向成交供应商支付合同金额10%的采购款。

4）种植完工后3个月内经初步验收合格，采购人向成交供应商支付合同金额30%的采购款。

5）在初步验收合格12个月后，维护无质量问题，苗种成活率达到要求，采购人向成交供应商支付合同金额5%的采购款。

6）在初步验收合格24个月后，维护无质量问题，苗种成活率达到要求，采购人向成交供应商支付合同金额5%的采购款。

7）在初步验收合格36个月后，维护无质量问题，苗种成活率达到要求，采购人向成交供应商支付剩余采购款。

（具体付款时间以财政拔款时间为准）

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对所投全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本次最高限价为 8233779 元，如果某个（些）投标供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中（或标后质疑投诉期内）发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

7、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

8、本项目在线开评标进行时，供应商法定代表人或其授权代表需保持电话畅通，配备电脑和打印机，自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

9、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

二、招标文件

1、招标文件

1.1 招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2 招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2 为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3 本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、洞头区公共资源交易平台。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2 投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3 投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5 投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1 资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照，扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标供应商根据企业实际情况提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函格式见招标文件第四部分附件。 |
| 4 | 投标供应商特定资格条件证明：投标供应商具有单个合同红树林种植面积≧100亩已通过验收的业绩。（需提供相关证明材料） |

2.2 报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标分项报价表（附件三） |
| 4 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3 商务技术文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-5项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面及目录（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件四） |
| 3 | 法定代表人授权书（附件五），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 供应商供货承诺函（附件十一），不提供做无效投标处理 |
| 5 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 6 | 产品数量及主要技术参数表（附件八） |
| 7 | 偏离表（附件九） |
| 8 | 供应商具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、五星售后服务认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商业绩（附件七，如有则提供） |
| 10 | 供应商项目负责人资料介绍（如有，则提供有关图文等证明材料） |
| 11 | 供应商针对本项目的项目理解及技术分析报告 |
| 12 | 投入本项目的人员、作业设备清单（附件十） |
| 13 | 供应商针对本项目的种植方案和管护方案 |
| 14 | 供应商针对本项目的质量目标、质量保证措施及安全保证措施 |
| 15 | 项目实施进度安排计划 |
| 16 | 根据招标文件要求，其他须说明的资料（如有则提供） |
| 说明：供应商需按照政采云平台要求设置关联点 |  |

3、投标内容填写说明

3.1 投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1 投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2 本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。供应商的投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

4.3 投标供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，自主确定报价。投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金：无

7、投标文件的有效期

7.1 自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2 在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3 投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3 本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4 《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5 《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6 投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1 《投标文件》的盖章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2 法定代表人或授权代表签字或盖章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.3 CA电子签章操作流程自行登陆政采云平台-服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标查看《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

10、投标文件的形式

10.1 投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2 “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3 投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件的递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2 投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2 开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1 开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2 投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、评标

3.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商（不超过3个）；得分最高的供应商推荐为中标供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2 评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3 ▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）未按招标文件要求提供投标供应商具有单个合同红树林种植面积≧100亩已通过验收的业绩；

6）未按招标文件要求提供供应商供货承诺函（附件十一）；

7）报价不符合招标文件要求的；

8）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、供货期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

9）存在串标或弄虚作假情况的；

10）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

11）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

12）投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受此调整的；

13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5 本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6 开启投标供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7 ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

4、投标文件的澄清

4.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2 投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

- 1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 投标供应商有很好的执行合同的能力；

3) 投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1 采购人依法确认中标供应商后，采购机构在浙江政府采购网、洞头区公共资源交易平台公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2 中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3 中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1 中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、投标供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的条件，投标时提供《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件1），《中小企业声明函》中声明企业为小型、微型企业。

5、投标供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件，投标时提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件2）的，视同为小型、微型企业。

6、投标供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业，投标时提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

7、对于整体专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，各投标供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件，证明其符合落实政府采购政策需满足的资格要求，否则按无效投标处理。

8、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业， 中型企业不得将合同分包给大型企业。

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

3、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目采购货物所属行业为农、林、牧、渔业。

4、农、林、牧、渔业：营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分       合同格式

编号  ：

甲方：洞头区海洋与渔业发展研究中心（采购人）

乙方：本次采购的中标供应商

丙方：温州市洞头城市发展有限公司（项目委托及付款单位）

甲、乙双方根据有关法律规定，本着友好合作、协商一致的原则，就乙方向甲方提供的货物以及相关服务的有关事宜达成协议如下：

一、苗木价格

单位：人民币元

| 序号 | 苗木名称 | 规格（单位：cm） | 中标单价 | 预计采购数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表所列苗木预计采购数量为甲方预估的数量，实际供货按甲方的实际需要提供。结算以甲方实际购买数量×中标单价进行计算。供货期内，甲方采购的苗木与招标文件要求的品种、规格不一致的，其价格根据第三方审计确认后的价格进行结算。

二、合同期

合同期为    年，自    年    月    日至    年    月    日止。

三、双方职责

（一）甲方职责

1、及时对合同范围内苗木的供货质量进行监督管理。

2、负责与相关部门的协调工作。

3、按合同规定按时支付乙方经费。

（二）乙方职责

1、必须严格按合同条款、本次采购要求，精心组织苗木供应，承担人员安全责任。

2、严格履行投标文件及询标答复（如有）有关承诺。

四、管理要点

1、建立日常管理工作台帐，做好工作日报、月报、年报，健全档案制度。

2、安全要求：施工过程中发生安全事故，责任由乙方全权负责。

五、苗木质量要求

1、苗木根系发达，已形成良好的根团，容器不破碎，苗木长势健壮，苗干通直，色泽正常，木质化程度高，无病虫害和机械损伤。。

2、苗木的包装要求应符合行业的一般标准。

3、由乙方负责办理植物检疫证。

第六条：验收

1、胚轴及杯苗种植验收标准

1.1、工程初期验收

在红树林种植完工后 3 个月内进行初步验收，红树林种植初步验收合格3年后进行造林工程移交验收。对工程验收标准根据项目合同书内容、实施方案，包括造林的品种、密植、面积、成活率、除草管护、及苗木长势等进行验收。工程实施面积根据地理坐标测绘图计算造林总面积；株行距用米尺量，株距 100 个重复，行距测 10 个重复；成活率计算随机测 100 株，5 个重复。验收方法要按照 GB/T15776 执行，要求如下：

（1）品种是否与合同要求相符；

（2）密植需达到合同要求；

（3）造林面积是否达到合同要求；

（4）苗木成活率要求必须达到 90%以上；

（5）定期除杂草；

（6）生长势根据目测感官判断；

1.2、第一年验收

项目工程种植初步验收合格养护期满1年后进行项目工程的验收，即通过甲方组织专家及工作人员移交验收，工程实施面积根据地理坐标测绘计算造林面积。验收方法要按照 GB/T15776 执行，要求如下：

（1）品种是否与合同要求相符；

（2）密植需达到合同要求；

（3）造林面积是否达到合同要求；

（4）苗木成活率要求必须达到90%以上；

（5）定期除杂草；

（6）生长势根据目测感官判断；

1.3、第二年验收

项目工程种植初步验收合格后负责养护期 2 年后进行项目工程的验收，即通过甲方组织专家及工作人员移交验收，工程实施面积根据地理坐标测绘计算造林面积。验收方法要按照 GB/T15776 执行，要求如下：

（1）品种是否与合同要求相符；

（2）密植需达到合同要求；

（3）造林面积是否达到合同要求；

（4）苗木成活率要求必须达到 85%以上；

（5）定期除杂草；

1.3、第三年验收

项目工程种植初步验收合格后负责养护期 3 年，养护期满后进行项目工程的最终验收，即通过甲方组织专家及工作人员移交验收，工程实施面积根据地理坐标测绘计算造林面积。验收方法要按照 GB/T15776 执行，要求如下：

（1）品种是否与合同要求相符；

（2）密植需达到合同要求；

（3）造林面积是否达到合同要求；

（4）苗木成活率要求必须达到 80%以上；

（5）定期除杂草；

（6）生长势根据目测感官判断；

1.4、红树林种植完工后 3 个月内采购人组织初步验收，包括苗种的数量、规格等。成交供应商养护期 3 年，成交供应商须确保苗种成活，并负责杂草清除等在养护期期内如出现质量问题，成交供应商应当在发包方书面或者口头通知后的 48 小时内修复，成交供应商逾期修复或不修复的，采购人有权聘请第三方进行修理，相关费用由成交供应商承担。3 年养护期满后移交采购人，组织最终验收。须保证养护期第一年苗种成活率必须达到 90%及以上；养护期第二年苗种成活率要求必须要达到 85%及以上，养护期第三年苗种成活率要求必须要达到 80%及以上，得到采购人书面认可；如不能达到成活率的要求，需补充栽种相应部分红树林苗种，如补种后仍不能达到成活率要求，将酌情扣除合同规定的支付金额。

苗种的数量不足，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在就位后  10   个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

甲方在乙方按合同规定供应苗种和就位后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失。

七、服务要求：

（1）进场施工时间：本项目施工工期为3个月，苗木养护期为3年，乙方根据甲方需要进行，实际需要量、具体送货时间段和送货地点由甲方按需要提前3天通知乙方，乙方在接到甲方进场通知后按时进场施工。

乙方应按甲方指定地点施工（施工中产生的安全问题、运输、卸货等均由乙方自行负责，产生的费用包含在投标报价中）。

（2）供货地点：甲方指定地点。

（3）乙方不能在规定的时间交货和提供服务时，每延迟一天中标供应商应向采购人支付违约金5000元。中标供应商在超出采购人进场通知时间5天未能进场，采购人有权另行采购，由此给采购人造成的损失由中标供应商承担，在履约保证金中扣除，如发生施工不及时的，采购人有权单方终止合同并要求中标供应商赔偿损失，且履约保证金不予退还。

（4）每批次苗木到货时，采购人对苗木进行验收（需提供苗木检疫合格证），如到货验收一次不合格的，采购人有权要求退货，且中标供应商需支付采购人10000元/次违约金（违约金可直接从履约保证金中扣除）；如到货验收累计二次不合格的，采购人有权要求退货，扣除全部履约保证金，可以单方终止合同，并追究中标供应商造成的一切损失。

（5）本次采购采用固定单价合同，在合同范围内及合同执行期限内不因苗木、人工、运输等因素的上涨或下跌进行调价；甲方有权根据实际需要确定各类苗木的品种和数量。

八、合同签订、付款方式

1、本项目合同不得转包、分包。

2、履约保证金：乙方应向甲方提供合同总金额1%的履约保证金，履约保证金在合同期满无质量和服务问题后15个工作日内无息退还。

3、付款方式：

（1）关于工程款支付。

1）中标供应商在签订合同后5日内应向采购人以银行转账或通过银行出具保函的形式提供合同金额1%的履约保证金。

2）采购人在收到履约保证金并开始施工后10日内向成交供应商支付合同金额40%的采购预付款。

3）苗木进场并经验收合格后采购人向成交供应商支付合同金额10%的采购款。

4）种植完工后3个月内经初步验收合格，采购人向成交供应商支付合同金额30%的采购款。

5）在初步验收合格12个月后，维护无质量问题，苗种成活率达到要求，采购人向成交供应商支付合同金额5%的采购款。

6）在初步验收合格24个月后，维护无质量问题，苗种成活率达到要求，采购人向成交供应商支付合同金额5%的采购款。

7）在初步验收合格36个月后，维护无质量问题，苗种成活率达到要求，采购人向成交供应商支付剩余采购款。

（具体付款时间以财政拔款时间为准）

九、违约处理

- 1、在乙方违约的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

- （1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

- （2）乙方没有按承诺的时间供货或提供其他服务；

- （3）乙方没有按承诺的价格签订合同并供货；

- （4）由甲方抽检累计三次抽检不合格的，发现乙方提供的产品存在质量不达标或数量存在短缺的情况；

- （5）乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买货物，乙方应对购买货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3、如出现因甲方原因造成超时退还履约保证金的，则按银行同期存款利率支付逾期利息。

4、如出现因甲方原因造成延迟支付款项的，逾期支付金额按银行同期存款利率支付逾期利息。

- 十、不可抗力

- 1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

- 2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

- 3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

- 十一、争议的解决

- 在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地以诉讼的途径解决。

- 十二、合同生效及其他

- 1、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字或盖章后，并加盖单位公章后生效。

- 2、本合同一式七份，双方各执三份，具有同等效力，一份送温州中致工程项目管理有限公司备案。

- 3、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

- 4、本项目项目委托及付款单位为温州市洞头城市发展有限公司，本项目采取温州市洞头城市发展有限公司委托洞头区海洋与渔业发展研究中心代建方式实施。温州市洞头城市发展有限公司在本项目中担任无责任付款主体，洞头区海洋与渔业发展研究中心仍享有及承担项目采购合同的权力、义务。

- 十三、合同附件

- 下列文件与本合同具有同等法律效力：

- 1）甲方的招标文件与补充文件；

- 2）乙方投标文件；

- 3）询标纪要和承诺书（如有）；

- 4）中标通知书。

甲方（盖章）：　　　　　　　                   乙方（盖章）：

法定代表人　    　                             法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：　　 　            或委托代理人（签字或盖章）：

电　　话：　　　　　　　   　                　电　　话：

传　　真：　　　　　　   　　                　传　　真：

开户银行：　　　　　　   　　                　开户银行：

银行账号：　　　　　　   　　　                银行账号：

丙方（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

银行账号：

签订地址：                                       签订日期：      年    月    日

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与本项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：                                        招标编号：

| 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- |
| 温州蓝色海湾生态建设项目十里湿地生态建设工程-红树林种植部分 | 大写： 小写： |

注：1、开标一览表中投标总价为符合招标文件要求的所有费用。

2、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标分项报价表

项目名称：                       招标编号：                     （价格单位：元）

| 序号 | 苗木名称 | 规格（单位：cm） | 计量单位 | 预计采购数量 | 最高限价（元） | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秋茄A | H30-35cm 袋装苗，一年生，6株/m2，养护期三年 | m2 | 28998 |  |  |  |
| 2 | 秋茄B | H30-35cm 袋装苗，一年生，2株/m2，养护期三年 | m2 | 242978 |  |  |  |
| 3 | 桐花树 | H50-60cm 袋装苗，二年生2株/m2，养护期三年 | m2 | 1968 |  |  |  |
| 4 | 白骨壤 | H40-55cm 袋装苗，二年生2株/m2，养护期三年 | m2 | 984 |  |  |  |
| 5 | 红海榄 | H30-35cm 袋装苗，一年生，2株/m2，养护期三年 | m2 | 984 |  |  |  |
| 6 | 围网 | 红树林围网：高度2.5m，24股绿色尼龙网，网眼30*30mm，采用φ100杉木桩立柱（总高3.8m），跨度3米为一个标准单元 | m | 2115 |  |  |  |
| 7 | 整理绿化用地 |  | m2 | 275912 |  |  |  |
| 8 | 护花米草清理 |  | m2 | 225 |  |  |  |
| 9 | 暂列金额 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2、所投苗木单价均不得超过对应的最高限价，否则作无效标处理。

3、投标单价中包含苗木、运杂费（含卸货费用）、保险费、税金和其他所有相关费用。

4、此表的合计总价应与 “开标一览表”中的投标总价相一致。

5、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、商务技术文件格式

附件四

投  标  函

洞头区海洋与渔业发展研究中心

温州中致工程项目管理有限公司：

（投标供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺如我方中标，在招标文件规定时间内供货。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

洞头区海洋与渔业发展研究中心

温州中致工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系  （供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                  （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复印件或影印件

粘贴法定代表人身份证复印件或影印件

注：法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（招标编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

投标供应商业绩

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 项目名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：按评分标准提供中标通知书和合同（扫描件加盖公章）。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件八

产品数量及主要技术参数表

| 序号 | 苗木名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：可另页详细描述苗木情况。

投标供应商（盖章）：

- 附件九

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |

注：1、投标文件提供的技术参数对应招标文件如有偏离的均需在偏离表中列出，如没有列出的视为完全响应招标文件的要求。

2、本表可以延续。

投标供应商（盖章）：

附件十

投入本项目的作业设备清单

项目名称：                                              招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 使用年限 | 自有还是租赁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

附件十一

供应商供货承诺函

洞头区海洋与渔业发展研究中心

温州中致工程项目管理有限公司：

中标供应商不能在规定的时间完成苗木种植，每延迟一天中标供应商应向采购人支付违约金5000元。中标供应商在超出采购人进场通知时间5天未能进场，采购人有权另行采购，由此给采购人造成的损失由中标供应商承担，在履约保证金中扣除，如发生施工不及时的，采购人有权单方终止合同并要求中标供应商赔偿损失，且履约保证金不予退还。

每批次苗木到货时，采购人对苗木进行验收（需提供苗木检疫合格证），如到货验收一次不合格的，采购人有权要求退货，且中标供应商需支付采购人10000元/次违约金（违约金可直接从履约保证金中扣除）；如到货验收累计二次不合格的，采购人有权要求退货，扣除全部履约保证金，可以单方终止合同，并追究中标供应商造成的一切损失。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效投标处理。

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标程序如下：

1、向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

2、投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查。

3、开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

4、符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的报价文件。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实，对报价进行得分计算。

5、根据各投标供应商综合得分从高到低进行排序，推荐中标候选供应商；综合得分最高的供应商推荐为中标供应商。

6、由评标委员会向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交评审报告。如果得分相同，以投标报价低的优先；如投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先。

7、评审结束后，公布采购结果。

四、评分细则

1、商务技术评分70分

| 序号 | 评定项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商评价 | 1.具有有效的、认证范围涵盖红树林种植的ISO9001质量管理体系认证证书，得2分；不在有效期或认证范围不涵盖的不得分； 2.具有有效的、认证范围需涵盖红树林种植的五星售后服务认证证书，得2分；不在有效期或认证范围不涵盖的不得分； （需提供认证证书扫描件加盖公章，不提供不得分。） | 0～4分 |
| 2 | 供应商业绩 | 2018年1月1日至今红树林种植及管护业绩证明，每个得0.5分，最高得1.5分。（需同时提供合同扫描件、中标通知书扫描件（提供政府官方网站发布的招标公告或者中标公示网站页面打印件）和质量证明文件（由发包人出具的工程（标段）交工验收证书或质量监督部门对各参建单位签发德工作综合评价等级证书）的扫描件并加盖公章。未同时提供的不得分。） | 0～1.5分 |
| 3 | 项目负责人 | 项目负责人具有园林或林业或海洋与渔业相关专业正高及以上技术职称得3分，副高得2分，中级得1分，中级以下不得分，提供职称证明扫描件加盖公章。 注：人员必须是公司正式在编人员（提供社保证明或提供国家企业信用信息公示系统股东证明等相关证明材料，未能证明的则不得分） | 0～3分 |
| 4 | 项目理解及技术分析 | 根据供应商针对本项目的理解程度、重点难点分析，如对本项目所在地的地域情况、天气变化引起的可能情况等方面进行分析，由评标委员会综合评分。好：4～6分；较好：2～4分；一般：0～1分； | 0～6分 |
| 5 | 种植方案 | 根据投标供应商提供的种植方案，包括树苗运输、包装，树苗种植密度安排、工作人员的安排调度是否科学、合理、可行等方面的优劣由磋商小组酌情打分。方案科学、合理、并有优化措施的：12～18分；方案基本科学、合理的：5～11分；方案部分科学、合理的：0～5分。 | 0～18分 |
| 6 | 管护方案 | 根据投标供应商提供的管护方案，包括害虫治理方案、周边杂草和垃圾等的清理方案、坏苗补救措施等是否科学、合理、可行等方面的优劣由评标委员会综合评分。方案科学、合理、并有优化措施的：12～18分；方案基本科学、合理的：5～11分；方案部分科学、合理的：0～5分； | 0～18 |
| 7 | 人员设备 | 根据供应商投入本项目的人员、作业设备配置情况进行打分。 项目组成员综合实力：项目负责人除外，本项目的技术负责人、项目实施人员等具有相关园林或林业或海洋与渔业专业资格证书的，每提供1个加1分（一人只计一本证书），最高加3分。注：人员必须是公司正式在编人员（提供社保证明或提供国家企业信用信息公示系统股东证明等相关证明材料，未能证明的则不得分） 设备配置比较齐全先进的3～4分，配置基本齐全的2～3分，配置不齐全的0～1分。 | 0～7分 |
| 8 | 项目实施进度安排计划 | 根据投标供应商符合工期总体要求的程度、进度安排是否合理，确保项目工期的具体措施，评标委员会综合评分。计划合理科学：4～6.5分；计划基本合理、科学：2～4分；计划部分合理、科学0～1分； | 0～6.5分 |
| 9 | 质量目标、质量保证措施及安全保证措施 | 1、质量检查控制方法的科学、可行、合理性，由评标委员会综合评分。好：3～2.5分；较好：1.5～2分；一般：0～1分； 2、根据安全保障措施的科学、可行、合理性，由评标委员会综合评分。好：3～2.5分；较好：1.5～2分；一般：0～1分； | 0～6分 |

2、报价评分  30分

以有效投标供应商投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分计算公式为:报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

▲ 本项目为专门面向中小企业采购的，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

▲ 评标小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价， 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效标处理。

本次最高限价为 8233779 元，如果某个（些）投标供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其投标报价，按无效标处理。

3、说明

1）每个有效投标供应商综合得分=商务技术得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2）评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则以政采云系统记录的投标文件解密时间排序在前面的优先），并编写评审报告。

3）所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

4）其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。