温州市政府（分散）采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：ZJYX20180620

采购项目：温州市籀园小学东教学楼休息区操场路面改造工程

采购方式：竞争性磋商

采  购  人：温州市籀园小学

采购代理：浙江永信工程咨询有限公司

二〇一八年六月

目    录

磋商邀请函	2

第一部分    供应商须知	3

一、  说明	3

二、 采购文件	3

三、 报价文件的编制	5

四、 报价文件的递交	9

五、 开标和评标	10

六、 授予合同	12

第二部分   合同主要条款	15

第三部分   合同格式	40

第四部分   报价文件格式	42

第五部分   工程建设标准	77

第六部分   工程量清单计价	81

第七部分   评标原则及方法	84

注：采购文件中部分加“▲”及加下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 磋商邀请函

：

浙江永信工程咨询有限公司受温州市籀园小学委托，就温州市籀园小学东教学楼休息区操场路面改造工程项目以竞争性磋商方式进行分散政府采购，邀请贵单位参加磋商，请按采购文件的要求认真准备按时前来磋商。

- 采购编号：ZJYX20180620

- 项 目 名 称：温州市籀园小学东教学楼休息区操场路面改造工程

- 采购内容：东教学楼休息区操场路面改造等工程（详见工程量清单及施工图纸）。

- 采购文件发售时间：公告发布之日起（8时30分-11时30分，14时30分-16时30分，截标之前报名、购买采购文件均有效，未购买采购文件的潜在供应商拒绝参加投标。）

采购文件发售价格：人民币500元（售后不退）

采购文件发售地点：温州市瓯海区南塘住宅区一组团1栋11楼浙江永信工程咨询有限公司

5． 投标保证金：10000人民币，以现金方式自行密封，与投标文件一起递交。

6.  报价文件递交截止时间：2018年7月3日14:30（以公告的时间为准）

递交地点：温州市鹿城区胜昔桥54号，温州市籀园小学图书馆二楼阅览室。

7． 递交报价文件截止及磋商开始时间（投标截止时间）：2018年7月3日14:30（以公告的时间为准）

磋商地点：温州市鹿城区胜昔桥54号，温州市籀园小学图书馆二楼阅览室。

8． 采购监管部门：温州市财政局

采购人：温州市籀园小学

代 理 公 司：浙江永信工程咨询有限公司

地点：温州市瓯海区南塘住宅区一组团1栋11楼

电话：15805872316  传真： 0575-88800151

联系人:陈小英

温州市籀园小学

浙江永信工程咨询有限公司

2018年 6月 20日

# 第一部分    供应商须知

# 一、  说明

- 本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》、《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

- 本项目的采购人为温州市籀园小学，并由温州市财政局负责监督。

- ▲合格供应商

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

  - 投标人须具备：具有有效的企业营业执照且企业营业执照的经营范围必须包含园林绿化工程；

  - 拟派项目负责人：园林绿化相关专业中级及以上职称；

  - 检察机关出具的供应商及项目负责人“无行贿犯罪记录”查询结果证明原件及复印件（在报价文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）。

  - 本项目不接受联合体投标。

- 供应商代表

指全权代表供应商参加投标活动并签署报价文件的人。如果供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 采购报价费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关费用，不论采购的做法或结果如何，代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

# 二、 采购文件

- 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 采购文件的澄清

  - 供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，供应商可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于投标报价截止时间前使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购中心解释为准。

- 采购文件的修改

  - 在报价截止期前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修

改，并在政府采购指定信息发布媒体上发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止前，作出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在政府采购指定信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

# 三、 报价文件的编制

- 供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由供应商自行承担。

- 供应商法律责任

  - 供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现供应商

提供了虚假文件资料，其磋商将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

  - ▲参加磋商的单位及项目负责人不得有行贿犯罪档案记录，否则其磋商将被拒绝。

- 报价文件的构成：

  - 报价文件由技术资信标（含资格审查资料）、商务标、证明材料原件三部分构成：

3.1.1 技术资信标（含资格审查资料）

1） 施工组织设计方案

a)详细施工工艺说明，特别是针对工程的技术难点及关键部位施工技术措施；

b) 施工进度计划安排及保证施工质量、施工工期、材料质量的主要措施；

c) 保证安全生产、文明施工的主要措施；

d) 选用的主要施工机械及劳动力调配计划；

e) 保修承诺等其他应说明的内容

f) 材料设备选用品牌表

2） 供应商综合实力（企业资质及项目负责人资格情况）

3）供应商基本情况表

4）施工企业安全生产条件及相关管理人员安全生产任职资格审查表

5）驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表

6）建筑业企业职工工资支付保障承诺书

7） 资格审查资料

a）企业营业执照副本复印件；

b) 项目负责人：园林绿化相关专业中级及以上职称复印件及原件

e) 企业拟派专职安全员“三类人员”C类证书复印件及原件；

f) 检察机关出具的供应商及项目负责人“无行贿犯罪记录”查询结果证明原件及复印件（在报价文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）。

3.1.2商务标

1）投标函

2）法定代表人身份证明书

3）授权委托书（开标时携带一份，另外再装订在报价文件中）

4）工程量清单

| 序号 | 商务标正本内容（一式一份） | 商务标副本内容（一式五份） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总价 | 投标总价 |
| 2 | 总说明 | 总说明 |
| 3 | 工程项目投标报价汇总表 | 工程项目投标报价汇总表 |
| 4 | 单位(专业)工程投标报价计算表 | 单位(专业)工程投标报价计算表 |
| 5 | 分部分项工程量清单与计价表 | 分部分项工程量清单与计价表 |
| 6 | 施工技术措施项目清单与计价表 | —— |
| 7 | 施工组织措施项目清单与计价表 | —— |
| 8 | 其他项目清单与计价汇总表 | —— |
| 9 | 暂列金额明细表 | —— |
| 10 | 专业工程暂估价表 | —— |
| 11 | 计日工报价表 | —— |
| 12 | 总承包服务费报价表 | —— |
| 13 | 主要工日价格表 | —— |
| 14 | 主要材料价格表 | 主要材料价格表 |
| 15 | 主要机械台班价格表 | —— |

4.   报价文件格式

  - 供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于商务标、技术资信标中，有关证书、合同及其它证明材料如系复印件，则应加盖供应商公章。

5.   投标报价

  - 本工程投标报价采用综合单价报价。

  - 供应商的投标报价，应是完成本采购文件、工程量清单和合同条款上所列招标工程范围及工期

的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。

  - 采用工程量清单报价，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单

价和合价。报价文件中每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，视为该项费用已包括在其他有价款的单价或

合价内。

5.4  除非合同中另有规定，供应商在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的人工费、材料费、

施工机械使用费、企业管理费、利润、税金、规费、安全施工费、风险费等所有费用。

5.5  除非本采购文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，供应商应按工程量清单中的项目

和数量进行报价。

5.6  供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

6.   投标货币

6.1  本工程投标报价采用的币种为人民币。

7.   投标保证金

7.1  ▲供应商须提供由投标单位汇出的投标保证金（金额详见《投标邀请函》），否则采购人将不接受其投标。

7.2  供应商的投标保证金在成交供应商与买方签订了合同并提交履约保证金并合同经备案后5个工作日内无息退还，未中标供应商的投标保证金将在确定成交供应商后5个工作日内无息退还。

7.3  ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 成交供应商未按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 成交供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

- 供应商在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经采购磋商小组确认属实的。

- 经政府采购监督管理部门审查认定谈判供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

8.  投标有效期

8.1 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投

标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的供应商不得修改报价文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 报价文件的签署和规定

  - ▲供应商应提供商务标、技术资信标各一式六份的报价文件，分别装订成册。其中正本一份、副本五份，每套报价文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

  - 报价文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

  - ▲供应商应将报价文件密封，标函封袋、商务标部分、技术资信标部分以及证明材料原件部分、封袋相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）及单位法定代表人或者其报价文件签署授权委托人签字或盖章。

9.4建筑业企业职工工资支付保障承诺书应装订在技术资信标部分，建筑业企业职工工资支付保障承诺书要求必须加盖单位公章，法定代表人签字及盖章若有遗漏的供应商在开标后可以予以补正.

9.5 报价文件如有修改和增删必须由报价文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

9.6报价文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 报价文件的密封及标记

10.1报价文件的密封：报价文件应密封，贴上封条。在封条及相应地方加盖投标单位公章及法

定代表人或其报价文件签署授权委托人签字或盖章。

10.2供应商应注明报价文件的正本和副本，投标函应装订在商务标内，商务标、技术资信标、证明材料原件必须单独密封。且在各自的密封袋上标明项目名称、“商务标”、 “技术资信标”、“证明材料原件”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签署。封皮上写明投标项目名称、招标编号、供应商名称，并注明“开标时启封”字样。

10.3如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

# 四、 报价文件的递交

- 报价文件的递交

  - ▲报价文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

  - ▲供应商如是法定代表人参加投标的，同时递交投标保证金、企业法人营业执照复印件（加盖公章）及法定代表人有效身份证明（原件）；

  - ▲供应商如是授权代表参加投标的，同时递交投标保证金、法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件）。

- 报价文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，供应商可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “报价文件修改”或“报价文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“报价文件修改”或“报价文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- ▲发生下列情况之一的报价文件将拒收：

  - 在投标截止时间以后送达的报价文件；

  - 未按要求提供证明材料原件的报价文件；

  - 未递交投标保证金；

  - 未密封或未装订的报价文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的报价文件；

  - 以电讯形式递交的报价文件。

# 五、 开标和评标

- 采购磋商小组

采购人依法组建采购磋商小组。采购磋商小组的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

- 评标过程的保密性

开标后直至向成交供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向供应商及与评标无关人员透露。如果供应商在评标过程中试图向采购人和采购人施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 采购人按采购文件规定的时间、地点开标。本工程评审程序分成四个阶段：第一阶段：资格性符合性审查阶段（不公布第一次磋商报价）；第二阶段：技术资信标、商务报价标评审；第三阶段：宣布进入二次报价区间的供应商，进行磋商二次报价，收取供应商磋商二次报价（最终报价），并在公布最终报价前宣布技术资信标得分；第四阶段：对进入评审区间（技术资信标得分及商务标得分之和）供应商进行评标排序并形成评标报告。

  - ▲在对各供应商的报价文件进行综合评审时，报价文件有下列情况之一的，经采购磋商小组认定后按无效标处理：

1）报价文件未加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

2）授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

3）未按采购文件要求提供资格审查资料证明材料原件及复印件的；

4）工程量清单报价累计错误绝对值总额占投标报价3%（含3%）以上者（错误原因为因供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）。

5）供应商未提供加盖公章的建筑业企业职工工资支付保障承诺书的。

6）报价文件中载明的工期超过招标工期；

7）报价文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的。

8）供应商递交两份或多份内容不同的报价文件,或在一份报价文件中对同一项目报价有两个或多个报价,且未声明哪一个有效。

9）报价文件附有采购人不能接受的条件；

10）供应商联合体投标的；

11）资格审查资料中拟派的项目负责人与投标函中的项目负责人不一致；

12）采购磋商小组认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

  - 采购磋商小组在详细评审时，发现因供应商原因造成投标报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，作为重大偏差判定作无效标处理，错误绝对值累计占投标报价3%以内则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整。凡采购文件要求或工程造价组成应计算的费用而供应商未报，且报价文件中未阐明充分理由并 提供足够证据者，均视为缺漏费用。

  - 磋商过程中可能实质性变动的内容：本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。竞争性磋商采购小组可以根据供应商报价文件情况，经采购人确认，调整采购文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正报价文件及进行多轮次报价。

  - 在详细评标之前，采购磋商小组要审查每份报价文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。采购磋商小组决定投标的响应性只根据报价文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 采购磋商小组对各供应商的报价文件按照采购文件中制订的评审方法进行评审，评标办法详见本采购文件“第七部分 评标原则及方法”。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由采购磋商小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 报价文件的澄清

  - 在评标期间，采购磋商小组可以书面方式要求供应商对报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。拒不按要求对其报价文件进行澄清，说明或补正的供应商，采购磋商小组可以否决其投标。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 如果所有供应商的投标报价均高于本次采购预算，采购人将宣告本次招标失败。

  - 本次招标由采购磋商小组确定中标候选人。

  - 采购磋商小组依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按供应商的综合得分（技术资信标得分及商务标得分之和）高低进行排序，推荐中标候选人。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为成交供应商，并以此类推。

  - 采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

- 评标细则详见第七部分“评标原则及方法”。

# 六、 授予合同

- 最终审查

  - 评审结束后，采购人将对采购磋商小组确定的中标候选人进行最终审查，审查内容主要是成交供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

  - 如果审查通过，采购人将把中标合同授予该成交供应商，如果审查没有通过，采购人将拒绝其投标，并对排名第二的中标候选人进行类似审查，并以此类推。

  - 采购磋商小组确定的中标候选人经采购人审查合格后在政府采购指定信息发布媒体上公示，公示期各供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

  - 公示期结束后，采购人将根据采购磋商小组提交的书面评标报告和评审结果最后确定成交供应商。

- 成交通知书

2.1  成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

2.2  成交通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。

3.   签订合同

3.1  采购人与成交供应商将于成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商的报价文件订立书面工程施工合同，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

3.2  成交供应商如不按本投标须知第3.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

3.3  成交供应商应按合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目转让（转包）给他人。

3.4  ★中标供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本复印件报招标代理机构备案，以免耽误投标保证金的退付。

4.   履约保证金

4.1  成交供应商在收到成交通知书后，成交供应商应向采购人提交合同价的5%的履约保证金。

4.2  履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

4.3  履约保证金自合同签订之日起至施工完成并通过最终验收之日止有效。有效期满后，买方应及时将履约保证金无息退还给成交供应商。

5.  招标代理服务费

5.1 本次招标，招标代理服务费按固定金额人民币壹万元整收取，由中标单位在领取成交通知书之前支付给招标代理机构。

5.2  采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

6.   其他

  - 根据温政发[2008]53号和温劳社法监[2008]130号文件精神，承包方应积极贯彻落实相关文件

要求，履行市区建筑业企业职工工资支付保障金管理制度，在报价文件中提交建筑业企业职业工资支付保障承诺书。

  - 根据浙政发[2009]22号《关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》文件精神，

建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：

  - 采购人（或招标代理机构）在规定的提交报价文件截止时间后，协助供应商撤换报价文件、更改报价；

  - 采购人（或招标代理机构）泄露供应商名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

  - 不同供应商的报价文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

  - 不同供应商使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

  - 不同供应商委托同一人办理投标事宜的或不同供应商与同一供应商联合投标的；

  - 不同供应商的报价文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

  - 不同供应商的报价文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

  - 不同供应商的报价文件相互混装；

  - 法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

  - 投标时，供应商须提供供应商及项目负责人行贿犯罪记录查询。关于申请查询行贿犯罪提供的

手续：单位向检察机关申请行贿犯罪档案查询需提供单位证明材料和书面申请，个人向检察机关申请行贿犯罪档案查询需提供有效身份证明和书面申请。如发现中标候选人或其项目负责人在两年内（以开标截止日为准）有行贿犯罪记录的（行贿犯罪纪录以检察机关查询结果为准），取消其中标候选人资格。

本采购文件未尽事宜按现行招标投标及政府采购的有关法律法规和规定执行。

# 第二部分   合同主要条款

采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2013—0201)

（如有更新按最新的法规执行）

（一）通用条款（略）

（二）专用条款

#### 一、  1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中经双方确认的会议纪要、经批准的施工组织设计、磋商文件 、除报价函及附录和已标价工程量清单或预算书外的磋商响应文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           。

1.1.3.9 永久占地包括：                                 。

1.1.3.10 临时占地包括：                                。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家规定的现行法律法规及浙江省、温州市的相关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ；

发包人提供国外标准、规范的名称：  /  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标（成交）通知书（如果有）；（3）报价函及其附录（如果有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）合同履行过程中经双方确认的会议纪要；（10）经批准的施工组织设计；（11）磋商文件；（12）除报价函及附录和已标价工程量清单或预算书外的磋商响应文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： / ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 施工图纸六套 ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 全套施工图   。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计、施工进度计划、培训方案 ；

承包人提供的文件的期限为：图纸会审后7天内；

承包人提供的文件的数量为：捌份；

承包人提供的文件的形式为：文本及电子光盘贰份；

发包人审批承包人文件的期限：/。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：/。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：             。

监理人接收文件的地点：            ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 永久性限制 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： / 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担  。

1.12工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。双方均可在发出成交通知书或提供完整的施工图之日起60天内一次性提出书面核对要求和内容，对工程量清单进行核对和调整，在核价过程中，双方核价人员应具备相应从业资格并在成果上签字和盖章，不具备相应从业资格或未在成果上签字和盖章，视同违约。经调整后和认定后的工程量清单及合同价格作为办理结算的有效依据之一。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：单项工程量差异绝对值≥5%或各差异部分工程造价之和的绝对值≥中标造价1%的  。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：对质量、进度、安全、投资进行管理，负责本合同的履行、监督与批准监理单位委派的工程师行使职责，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，签发进度款及现场鉴证（涉及费用鉴证须经发包人盖章生效） 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：/  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：  /  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。

发包人是否提供支付担保：/  。

发包人提供支付担保的形式：/。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书、竣工图等。

承包人需要提交的竣工资料套数：  陆套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人自行承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收合格后  。

承包人提交的竣工资料形式要求：  文本资料及电子光盘贰份  。

（10）承包人应履行的其他义务：

  - 每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表，报发包人、监理人。

  - 承包人自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，包括解决施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通、城管等有关部门的问题。发包人给予配合。

  - 已完工程成品在竣工验收完成前，由承包人明确施工界面、负责相应的保护工作并承担费用。如有损失，由承包人自费负责予以修复。

  - 其他：双方另行协商  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：           ；

身份证号：           ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：     ；

建造师执业印章号：      ；

安全生产考核合格证书号：     ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                      。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不影响施工进度。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  /  。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  按不到位违约处理  。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  支付违约金2万元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：支付违约金2万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  /  。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  支付违约金1万元  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  /  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：  支付违约金1万元  。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：  按不到位违约处理  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                          。

主体结构、关键性工作的范围：                      。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                      。

其他关于分包的约定：  分包须报经监理人、发包人同意  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  /  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：合同价5%的银行保函或现金，期限自提供担保之日起至颁发工程接受证书之日止。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按《建设工程监理规范GB50319-2000》规定的工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工程款等工作  。

关于监理人的监理权限：  需要取得发包人批准才能行使的职权：1、变更设计；2、超清单范围的计量；3、增加工程费用的施工方案；4、工期延长；5、索赔事项；6、开、停工令；7、其他发包人认为需要批准才能行使的职权  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。

关于工程奖项的约定：  / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  /  。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  按温建建[2009]7号《关于加强建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理的通知》执行  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  /  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款，具体参照《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发[2011]19号）文件。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  按温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件，合同签订之日起五日内将安全生产费用全额划拨至专项资金账户，并在工程项目开工前向施工单位预付安全生产费用总额的50%，剩余部分按照施工进度支付  。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  /  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  /  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  /  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  /  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  /  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期一天支付违约金0.5万元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：延期违约金的最高限额为合同总价的3%，一旦达到最高限额，发包人可考虑终止合同，也可要求承包人继续履行合同，但承包人应赔偿发包人因此而导致的全部经济损失，并被没收履约保证金。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  /  ；

（2）  /  ；

（3）  /  。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  不奖励  。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人妥善保管及承担费用  。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：     。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  /  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  /  。

施工现场需要配备的试验设备：  /  。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按监理人指示进行现场工艺试验  。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  /  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 1、除第4点情况外，已标价工程量清单或预算书有相同项目的，除磋商文件另有约定的按照相同项目单价认定； 2、清单项目特征只是部分发生变更的，根据中标综合单价分析表，只对变更部分进行调整； 3、新增项目（指合同中没有类似工程项目单价的项目）的综合单价，按照合理的成本与利润构成的原则，由承包人参考现行的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格； 4、凡合价金额占合同总价2%以及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时；或合价金额占合同总价超过1%、不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价在原报价基础上，调整不合理部分后，作为结算价格； 5、发包人在计划施工期之后发布变更指令，若非承包人原因，原综合单价不合理的，按照合理的成本与利润构成的原则,由承包人参考现行的计价依据和当时当地的市场价格变更部分综合单价，提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算价格。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  /  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  /  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

/  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： / 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第   种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                                                ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                         。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                              。

风险费用的计算方法：                                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：                      。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：不适用。

风险费用的计算方法：不适用。

风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。

3、其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  /  。

预付款支付期限：  /  。

预付款扣回的方式：    /    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  不要求提供预付款担保  。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 浙江省2010计价依据和建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及相关省市文件 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  /  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  1）承包人前向发包人报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。发包人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测，承包人应协助发包人进行复核或抽样复测，并按发包人要求提供补充计量资料。承包人未按发包人要求参加复核或抽样复测的，发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）发包人未在收到承包人提交的工程量报表后7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：不适用。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不适用。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 不适用 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：  /  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：工程完工后提交已完工程量的进度表，作为工程价款支付的依据。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）双方约定的工程款（进度款）支付方方式：

招标人支付给施工单位20％的工程预付款，施工进度完成工程量80%时支付到合同价的80%，待通过工程竣工验收，提交应归档的全部技术文件资料，办理备案手续后，并按规定办理竣工结算，经相关部门审计后支付至工程结算造价的97.5%，余款2.5%作为质量保证金。工程质量保修金待保修期满后一次性无息退还。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  /  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  /  。

（2）发包人支付进度款的期限：  /  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  /  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  /  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2款执行  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /  。

（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  承包人向发包人移交工程后10天内  。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限： 1)承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内，承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的，发包人应当以书面方式予以催促，经催促后28天内仍未提交的，发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核。

2)承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。

3)承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。

4)发包人接到承包人合同价款结算报告后，应当在7天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交政府职能部门审核。发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料，承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的，视为放弃相应的权利。

5)发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后，根据财政及审计部门的相关规定执行。

6)承包人合同价款结算报告经审核后，核减率超过百分之五的，超过部分的审核费用及核增部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。

7)承发包双方办理工程结算完毕后，发包人按照《关于转发《浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法》的通知》（温住建发[2013]2号）的规定执行。 。

竣工付款申请单应包括的内容：  /  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  /  。

发包人完成竣工付款的期限：  /  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  陆份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  /  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  /  。

（2）发包人完成支付的期限：  /  。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  24个月  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         ；

（2）  5 %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        。

关于质量保证金的补充约定：  退还质量保证金不计息  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  详见工程质量保修书 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见工程质量保修书 。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  /  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期予以顺延  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款12.4.4  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  根据项目价值双方另行协商  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  工期予以顺延  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期予以顺延  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。

（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

发包人和监理人将不定期进行安全文明施工检查，施工单位应及时整改，被一次警告后不作处罚，限期整改，被二次警告后支付安全文明施工违约金10000元；在市、县政府或有关部门组织的检查中因安全生产文明施工被通报批评的，每次支付安全文明施工费的10%的违约金。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  /  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担  。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  /  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  承包人应为施工现场的全部人员（包括发包人、监理人等）办理意外伤害保险，相关费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /  。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）  种方式解决：

（1）向 工程所在地  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向              人民法院起诉。

21. 温州市政府投资工程施工合同专用补充条款

本补充条款与本合同通用条款、专用条款不一致的，以本补充条款为优先解释。

21.1 概算工程建设费

经批准的相应概算工程建设费控制总额为    万元，该控制总额及概算工程建设费批准文件在本合同履行过程中对承发包双方均具有约束力。概算工程建设费批准文件作为本合同的附件。

21.2工程变更

21.2.1一般工程造价变更。

1、一般工程造价变更按照本合同规定程序、格式与时限办理，必须明确变更内容及变更价款。

2、发包人以下采用  （1）  种方式将一般工程造价变更文件的副本报送原施工合同备案部门，报送时间最迟不得超过竣工验收后14天。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。

（1）每月25日前报送；

（2）每季度末前。

21.2.2 重大工程造价变更

1、工程实施过程中有下列情形之一的为重大工程造价变更：

（1）工程单项或累计变更导致工程总造价超过经批准概算工程建设费控制总额；

（2）涉及单项价款增减在 30 万元以上工程变更事项的；

（3）双方约定的其他重大变更事项：/

2、重大工程造价变更前，发包人应当编制变更造价预算书并按以下程序取得经济可行性批准后方可执行：

（1）涉及21.2.2.1（1）款情形的，发包人须报经原批准部门核准调整概算后方可进行；

（2）涉及21.2.2.1（2）款情形的，发包人应报经     的审核同意后执行；

（3）涉及21.2.2.1（3）款情形的 / 。

3、重大工程造价变更经批准后，发包人应当将经批准的变更预算书作为变更指令的附件递交承包人，并以此作为变更的暂定金额和临时性付款依据。承包人接到重大工程造价变更指令后，应当在14天内向发包人提交正式工程变更价款报告。发包人按《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》（温建建[2010]316号）的规定程序审核，确定变更价款后同期调整合同价款的支付。

4、发生重大工程造价变更的，承发包人须于7日内将变更文件的副本报送原施工合同备案部门，双方约定由 发包人 负责报送。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。

21.2.3工程发生重大设计变更的，依照《温州市建筑工程设计变更管理暂行办法》（温建技[2009]21号）的规定办理相关批准手续。

21.3禁止擅自变更

21.3.1承包人未经合法或合同约定程序不得变更施工，承包人擅自变更施工的，承包人应当自行返工并承担由此造成的经济损失。

21.3.2非紧急或特殊情况，发包人、监理工程师变更指令不符合法定要求或《关于加强政府投资项目工程造价控制的意见》（温建建[2010]316号）规定程序的，承包人应当拒绝变更施工，由此产生的经济损失由发包人承担。承包人未履行拒绝义务擅自变更施工的，不予增加变更价款，由承包人承担经济损失。

21.4 变更价款确定

21.4.1本合同履行过程中，承包人接到变更指令后14天内应当向发包人提交工程价款变更报告，发包人应当接收并按照本合同约定及时予以答复。承包人未在14天内提交工程价款变更报告的，视为放弃变更工程价款的权利。

21.4.2承包人提交工程价款变更报告应同时附有以下文件：

1、变更价款计价清单（含编制说明）；

2、合法的工程变更文件；

3、监理工程师变更指令；

4、其他编制变更价款报告的相关计价依据性资料。

21.4.3承包人提交工程价款变更报告不符合要求的，发包人可予以退回，承包人修正或补充后可在7天内重新提交。

21.4.4本合同履行过程中发生下列情况之一的，工程变更核减造价的予以调整，增加造价的不予调整：

1、由于承包人履行合同过失而需要变更的；

2、应承包人要求或建议而采取变更措施，但发包人及其工程没有因此受益的；

3、承包人擅自变更的；

4、承发包人约定的其他情形：/

21.4.5监理工程师就工程造价与费用的确定、调整、变更或施工索赔进行任何签证意见与解释须经发包人的书面授权，未取得发包人授权的，须经发包人的确认。

21.5发包人索赔

21.5.1承包人违约或不适当履行合同给发包人造成经济损失的，发包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。

21.5.2发包人索赔应当在索赔事件发生（或结束）后28天内以书面索赔函的方式向承包人提出，发包人索赔款项应直接从承包人工程价款中扣除。

21.5.3发包人索赔时，应当详细说明索赔事由、索赔理由、索赔要求、工期与费用的计算方式、索赔证据和依据。

21.5.4发包人索赔应当同时向承包人提供如下资料：

（1）符合第21.5.3款要求的索赔报告；

（2）索赔工期、费用计算书及其编制说明文件；

（3）索赔证据资料；

（4）索赔依据资料；

（5）其他需要提交的资料或说明文件。

以上所有文件均应提供一式五份，其中至少包括一份原件（或与原件核对无误的复印件）。索赔费用计算书须有工程造价专业人员的签章。

21.6承包人索赔

21.6.1发包人违约或不适当履行合同给承包人造成经济损失的，承包人提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。承包人索赔的，发包人应当按照本合同的规定及时受理，依照合同约定和相关规定审核答复。

21.6.2承包人索赔应当在索赔事件发生或结束后28天内向发包人提出，逾期未提交索赔意向书或提交索赔意向书后28天内未提交正式索赔报告的，视为不涉及价款的损失或工期的延长，发包人不予赔付或批准。发包人有权不接受承包人在工程竣工验收结束后提出的任何一揽子索赔，除非该索赔基于新发生的索赔事件。

21.6.3承包人索赔也应符合第21.5.3款、第21.5.4款的要求。

21.7合同结算管理

21.7.1承包人完成本合同约定工程内容并经竣工验收合格后7天内，承包人应当及时提交合同价款结算报告。承包人逾期没有提交合同价款结算报告的，发包人应当以书面方式予以催促，经催促后28天内仍未提交的，发包人可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核。

21.7.2承包人提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。

21.7.3承包人提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。

21.7.4发包人接到承包人合同价款结算报告后，应当在7天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交政府职能部门审核。发包人可以要求承包人在7天内修正结算报告或进一步补充结算资料，承包人应当修正或按要求补充资料。承包人逾期或未提交修正意见或结算资料的，视为放弃相应的权利。

21.7.5发包人提交合同价款结算报告及完整结算资料后，政府职能部门按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）规定的时间予以审核。

21.7.6承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。

21.7.7承发包双方办理工程结算完毕后，发包人按照《关于贯彻实施〈建设工程工程量清单计价规范实行建设工程结算价备案的通知〉》（温建建[2010]239号）的规定办理备案，经备案的合同价款结算书作为工程最终付款的依据。

21.8工程造价文件的送达

21.8.1合同当事人依照本合同和相关规定递交变更通知书、价款变更报告、合同价款结算书等工程造价及合同履行文件的，承发包人应当予以接受。

21.8.2承发包人约定的送达方式：/

21.9争议的解决

发生发包人不予批准承包人索赔报告、承包人对发包人审核意见持有异意或承发包人未能就合同价款结算报告审核达成一致意见等合同履行争议的，承发包人可选择以下方式解决：

1、由发包人召集政府职能部门、工程造价管理部门和合同管理部门参加的索赔协调会议；

2、向温州市建设工程造价管理协会申请调解；

经上述方式仍无法达成一致意见的，按照本合同专用条款第20.4款约定方式解决。

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名 称 | 建设 规模 | 建筑面积 （m2） | 结构 | 层数 | 跨度 （m） | 设备安装 内 容 | 工程 造价 （元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

发包人供应材料设备一览表

| 序 号 | 材料设备 品 种 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                              温州市籀园小学东教学楼休息区操场路面改造工程 项目签订工程质量保修书。

一、 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

具体保修的内容，双方约定如下：

温州市籀园小学东教学楼休息区操场路面改造工程范围内全部内容 。

二、 质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  伍  年；

3. 装修工程为 贰  年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰  年；

5. 供热与供冷系统为 贰  个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  贰  年；

7. 其他项目保修期限约定如下：

按《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》执行

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、 缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、 质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、 保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                      承包人(公章)：

地  址：                                             地  址：

法定代表人(签字)：                                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                                  委托代理人(签字)：

电  话：                                             电  话：

传  真：                                             传  真：

开户银行：                                           开户银行：

账  号：                                             账  号：

邮政编码：                                           邮政编码：

# 第三部分   合同格式

合同协议书

发包人（全称）：                                  （称甲方）

承包人（全称）：                                  （称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：根据招标时甲方提供的施工图和采购文件。

三、合同工期

开工日期：以采购文件规定或建设单位的开工通知单日期为准。

计划开工期： 2018年  月  日

竣工日期：开工报告认可日期后第   天。

合同工期总日历天数40日历天

四、质量标准

工程质量标准：     合格

五、合同价款

金额（大写）：                                  （人民币，元，下均同）

￥ ：                                  元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本施工合同书

2、成交通知书

3、招标书、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：        年      月      日

合同订立地点：

本合同双方约定 法定代表人或授权代表人签字并加盖公司公章后生效，如属授权代表人均须公司法定代表人正式书面委托书原件附后。

（以下无正文）

发  包  人：（公章）              承  包  人：（公章）

住      所：                     住      所：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电      话：                     电      话：

传      真：                     传      真：

开户  银行：                     开户  银行：

帐      号：                     帐      号：

邮政  编码：                     邮政  编码：

# 第四部分   报价文件格式

一、商务标部分格式

二、技术资信标部分格式

### 一、商务标部分格式

投 标 函

致：  （采购人名称）

1.根据你方招标工程项目编号为                  的温州市籀园小学东教学楼休息区操场路面改造工程的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币   （大写）   、   （小写）   的投标报价及项目负责人     （姓名）    ，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任，工程质量达到  合格  。

2.我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期 40日历天内完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价5 %的现金（银行转账）作为履约担保。

5. 我方承认在本工程投标过程中提供的的有关证书、材料属于报价文件一部分且真实有效。

6.我方同意所提交的报价文件在“供应商须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7. 我方承诺在施工过程中严格按照市住建局等相关主管部门有关规定办理工程安全、质监手续并报有关部门备案。

8.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                               （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期                年              月               日

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：______________________________

姓名：        性别：        年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

供应商：                      （盖章）

日  期：        年        月        日

（二）授权委托书（开标时携带）

本授权委托书声明：我       （姓名）系                  （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）在   年  月  日 至    年   月   日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                           工程的投标活动。代理人在代理时间内参加开标、询标谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

附：

| 代理人姓名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出 生 年 月 |  | 身份证号码 |  |
| 单 位 |  | 部 门 |  |
| 职 务 |  | 联系电话 |  |
| 身 份 证 复 印 件 粘 贴 处 |

供应商（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）：

年    月    日

表-1

投  标  总  价

招    标    人：

工  程  名  称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投  标  人：                              (单位盖章)

法定代表人或其授权人：                (签字或盖章)

编制时间：      年     月      日

表-2

总 说 明

工程名称:                                                                  第   页 共   页

表-3

工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                                                  第  页  共  页

| 序号 | 单 位 工 程 名 称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位工程 |  |
| 1.1 | 专业工程 |  |
| 1.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 2 | 单位工程 |  |
| 2.1 | 专业工程 |  |
| 2.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |

表-4

单位(专业)工程报价计算表

单位（专业）工程名称：                                       第  页  共   页

| 序号 | 费用项目 | 计算方法 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目 |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目 |  |  |
| 其中 | 安全文明施工费(含扬尘防治增加费) |  |  |
|  | 其他措施项目费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额（含创标化工地增加费） |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 | 4.1+4.2 |  |
| 4.1 | 排污费、社保费、公积金 | (人工费+机械费)×费率 |  |
| 4.2 | 民工工伤保险费 | (人工费+机械费)×费率 |  |
| 5 | 民工意外伤害保险费 | (人工费+机械费)×费率 |  |
| 6 | 税金 | (1+2+3+4+5)×费率 |  |
|  | 合计 | 1+2+3+4+5+6 |  |

表-5

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                                      第  页  共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

表-6

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                                      第  页  共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

表-7

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                                    第  页  共   页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |
| 4 | 直接工程费（1+2+3） |  |
| 5 | 管理费 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 风险费用 |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |

表-8

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                                      第  页  共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | （主材名称、规格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主材 | （主材名称、规格） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

注：本表仅适用于安装工程。

表-9

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                                   第  页  共   页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |
| 4 | 直接工程费（1+2+3） |  |
| 5 | 管理费 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 风险费用 |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |

注：本表仅适用于安装工程。

表-10

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                                     第  页  共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目 特征 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 其中（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

表-11

措施项目清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：                                                      第  页  共   页

| 序号 | 编号 | 名称 | 计量 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计 |  |
| 1 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单编码） | （清单名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号） | （定额名称） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |

表-12

措施项目清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：                                                    第  页  共   页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
|  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |
|  | 人工费小计 |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |
|  | 机械费小计 |  |
| 4 | 直接工程费（1+2+3） |  |
| 5 | 管理费 |  |
| 6 | 利润 |  |
| 7 | 风险费用 |  |
| 8 | 综合单价（4+5+6+7） |  |

表-13

施工组织措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：                                                      第  页  共   页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费(含扬尘防治增加费) | 人工费+机械费 |  |  |
| 2 | 其他组织措施费 |  |  |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.2 | 二次搬运费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.4 | 已完工程及设备保护费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.5 | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.6 | 行车、行人干扰增加费（限市政） | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.7 | 工程定位复测费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.8 | 特殊地区增加费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 2.9 | 其他施工组织措施费 | 人工费+机械费 |  |  |
| 合计 |  |

表-14

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                                  第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |

表-15

暂列金额明细表

工程名称：                                                              第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

表-16

专业工程暂估价表

工程名称：                                                             第  页  共  页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |

表-17

计日工报价表

工程名称：                                                              第  页  共  页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人 工 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 人工小计 |  |
| 二 | 材 料 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
|  | 材料小计 |  |
| 三 | 施工机械 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |
| 合计 |  |

表-18

总承包服务费报价表

工程名称：                                                            第  页  共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人分包专业工程 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

表-19

主要工日价格表

单位（专业）工程名称：                                                 第  页  共  页

| 序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表-20

主要材料价格表

单位（专业）工程名称                                                  第  页  共   页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表-21

主要机械台班价格表

单位（专业）工程名称                                                  第  页  共   页

| 序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 二、技术资信标部分格式

（一）供应商基本情况表

供应商（盖章）：

| 1 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 2 | 总部地址 |
| 3 | 代表处地址 （使用进温企业） |
| 4 | 电话 传真 | 联系人 |
| 5 | 注册地、注册年份 并附上营业执照复印件 |
| 6 | 主营范围 |
| 7 | 公司资质等级证书 并附上资质等级证书复印件 |
| 8 | 其他需要说明的情况 |

（二）投标项目负责人一般状况

供应商（盖章）：

| 1 | 项目负责人姓名 身份证号码 |
| --- | --- |
| 2 | 性别 年龄 职称 |
| 3 | 项目负责人专业 项目负责人资格等级 并附上有关证书复印件 |
| 4 | 原受聘单位 现工作单位 |
| 5 | 项目负责人在建工程情况，并附相关证明材料复印件 |
| 6 | 工作简历 |
| 8 | 其他需要说明的情况 |

（四）施工企业安全生产条件及相关管理人员

安全生产任职资格审查表

投标申请人（盖章）：                                                  时间：

| 企业概况 | 企业名称 |  | 资质等级及证书 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址及联系电话 |  | 安全生产许可证编号及有效时间 | / |
| 工程投 标情况 | 建设单位 |  |
|  | 工程名称 |  |
|  | 建筑面积、层数 |  | 工程造价 |  |
| 企业主要负责人安全生产任职资格 | 名称 | 姓名 | 证号 | 职称 | 备注 |
|  | 法定代表人 |  |  |  |  |
|  | 企业经理 |  |  |  |  |
|  | 企业分管安全生产副经理 |  |  |  |  |
|  | 企业技术负责人 |  |  |  |  |
| 拟投入项目负责人及专职安全员 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 现场安全生产专职管理人员 |  |  |  |  |

注：中标后按此表另行提供审查，若审查不通过，将不得发放成交通知书。

（五）驻现场项目部的工程技术、管理人员一览表

供应商（盖章）：

| 本工程 拟任岗位 | 姓名 | 年龄 | 专业 学历 | 职称 | 类似工程经历、业绩情况（或另附简历） | 上岗证书及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、拟派该工程的项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员等工程技术、管理人员及主要专业负责人均应列入。

（六）建筑业企业职工工资支付保障承诺书

为更好贯彻国家、省、市有关劳动保障法律法规，落实工资支付相关规定，切实保障劳动者合法权益，特作如下郑重承诺并保证履行：
　　1．自觉遵守国家和省、市劳动保障和建筑市场管理的有关法律法规规定，自觉服从劳动保障、建设（市政园林）行政主管部门的监督和管理。依法招用工，依法与劳动者签订劳动合同，严格执行工资卡制度。按照《温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法》规定，在指定银行开立工资支付保障金账户并存入相应的工资支付保障金，或办理《工资支付保障金保函》。
　　2．本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资。本企业及所承包工程若出现拖欠劳动者工资情况，经劳动保障监察机构查实并责令整改，期满后仍未支付的，同意劳动保障部门书面通知银行直接从本企业工资支付保障金账户中划拨，用于支付拖欠的职工工资。
　　3．工资支付保障金账户中保障金被划拨用于支付拖欠的职工工资后，本企业保证在10日内向工资支付保障金账户追加等额保障金。
　　4．本企业在市区范围内所承包的最后一个工程项目竣工验收备案6个月后，办理工资支付保障金退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的，同意暂缓办理工资支付保障金退还手续。
　　5．同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息。保函在担保期满前一个月内申请并办妥下一担保期手续。工资支付保障金账户设立期间，司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询、冻结、扣划。
　　如违反上述承诺，同意按照《温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法》和有关规定处理。

本承诺书一式五份，企业、采购人、劳动保障行政主管部门、建设或市政园林行政主管部门、开立工资支付保障金账户或出具保函的银行各一份，盖章后生效。

企业名称（盖章）：                          
企业地址：                                
法定代表人（企业负责人）：
签    字：         （盖章）

日期：     年    月    日

（七）资格审查资料

a）企业营业执照副本复印件；

b) 项目负责人：园林绿化相关专业中级及以上职称复印件及原件

c) 企业拟派专职安全员“三类人员”C类证书复印件及原件；

d) 检察机关出具的供应商及项目负责人“无行贿犯罪记录”查询结果证明原件及复印件（在报价文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）。

★以上资料复印件均需加盖供应商公章。

（七）材料设备品牌选用表

| 序号 | 产品名称 | 材料、设备品牌名称 | 型号、规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃 |  |  |

供应商须尽量填写齐全所用材料品牌型号。

企业名称（盖章）：                          
企业地址：                                
法定代表人（企业负责人）：
签    字：         （盖章）

日期：     年    月    日

# 第五部分   工程建设标准

# 一、工程技术规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，及现行有效的行业规范，承包人应使施工及选用的材料符合最新版本的国家标准、规范。

# 二、材料要求

1、材料选用说明

（1）所需材料的技术规格和详细要求详见设计图纸和工程量清单。供应商对于设计图纸及工程量清单列出的主材的规格、型号、等级及基本指标不得修改。

（2）主要材料必须填入表10中的“主要材料价格表”。

（3）中标后暂定价材料的最终价格确定以施工时业主选样后以业主单位签证为准。

# 2、供应要求

（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包方根据本采购文件、设计图纸、工程量清单和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但招标方保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书并经业主、监理方确认，批量供应时应与承包人投标时提供的样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（2）本次招标工程的主要材料，承包人应在采购前经业主签证确认，未经签证业主将不予支付，

供应商应在投标书中明确主要建筑材料产地、规格和质量，中标后未经业主认可不得调换。

（3）若业主或监理单位在施工过程中发现由承包方采购的主要建筑材料不符合招标时的要求或档次低于业主推荐产品的档次时，业主保留更换的权利，且中标价不予调整。

三、工期要求

1、本工程全部施工内容要求在正式开工后的 40 日历天内完工， 工期应包括完成全部施工承包范围的工作内容。供应商可根据工程特点，结合企业自身实力，确定投标工期并制定施工网络进度计划，一旦确定成交供应商，该投标工期将作为合同工期。

2、开工日期以发包方发出开工令后第 3 天起算。工程达到完工验收条件时，承包人应向业主提交完工报告，由业主会同有关单位组织验收，验收期间不作为工期累计。工程验收合格，则承包人提

交竣工报告的当天即为完工日期和二年质量保修期的起计日期。如验收不合格返工，返工日期将作为工期累计。工程完工后，承包方有责任对已完工程进行保护、管理至全部工程交付验收并获通过为止。

四、工程质量要求

1、本工程质量等级要求为合格。

2、承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。供应商应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在报价文件中对质量目标进行承诺。

五、安装、测试、验收要求

1、工程施工前应编制详细的施工组织设计，并经采购人和监理审核批准。

2、承包人在施工前需编制详细的安全施工专项施工方案，并严格按方案实施，遵守建设方现场安全文明管理规定，杜绝安全事故。

3、承包商应使用训练有素的施工人员，持证上岗，按相关施工技术规范和质量验收规范施工。

4、工程施工应对有需要的项目建立严格的隐蔽工程验收制度，加强对重点部位的施工监督，隐蔽工程验收必须由现场监理签字确认，确保工程施工质量。

5、在施工及交验过程中，承包商应采取有效的成品保护措施，防止产品污染和表面损伤。

6、工程验收：承包商在完成合同约定的工作内容，并自检合格，并在监理和相关部门共同参加下完成了相关检测，达到设计和规范要求后，可申请工程验收。采购人按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。

7、工程验收时应提交五套完整的工程资料，包括（但不限于）：

（1）设计竣工图及材料代用等文件；

（2）材料出厂质量证明书及复试报告；

（3）隐藏工程验收文件；

（4）工艺评定记录；

（5）施工自检记录、分项及检验批认可记录；

（6）其它相关资料。

六、工程管理的要求

1、本工程发包范围内的工程项目，未经业主同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、成交供应商应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受业主委托的监理单位对施工质量的监督和总承包对现场的统一管理。

3、成交供应商的施工人员、施工时间安排必须服从业主的管理安排，不得影响业主的正常办公。

4、供应商在报价文件中的承诺的管理人员未经业主同意，承包人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。业主有权要求施工单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至业主满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，业主有权单方面终止合同。

5、其他要求。

a．施工单位中标后应与当地政府有关部门签订《治安责任承包协议书》服从地方社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等管理规定。成交供应商应设有专职人员负责上述条款的执行。

b.供应商应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，以确保安全施工。

c.成交供应商在工程施工全过程中要认真做好材料、设备、半成品及成品的保护工作。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及业主利益时，业主将向中标施工单位索赔。

七、保修的要求

（1）成交供应商应提供不少于二年的免费保修期（验收合格之日起计），并连同材料生产厂商以书面形式向业主提交一份质量保证书，保证所提供的材料在竣工验收合格之日起在国家规定的合理使用年限内都符合合同条款和设计要求，并确保所有材料不会出现缺陷，不会出现材料性能降低、结构损坏、表面退化等问题。符合上述要求的保证书是签发竣工验收证书的先决条件。

（2）保修押金为结算价的2.5％，待保修期结束，按实际支出情况结清。保修期内，承包人应在接到发包人通知二十四小时内到场保修；否则，发包人将另派人员修理，修理费从保修费中按实扣支。

（3）在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

（4）成交供应商在竣工前，应向业主提供六份维修保养手册。

（5）成交供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的质量保证书而减轻或更改。

八、中标后工作

1、招标范围内图纸不明确的部分或业主单位根据现场需要提出的微小修改等由成交供应商负责优化设计及修改，中标总价不做调整，优化及修改须经设计单位确认。

2、成交供应商必须按照批准的施工图和技术规范完成整个工程的施工，并对所有质量、进度、安全、产品保护、现场的垃圾清扫、修复安装需要破坏的建筑和施工协调等方面负责，并配合成品厂家的安装工作。

3、成交供应商将与采购人签订合同，合同格式可以参照建设部、国家工商局联合颁布的《GF—2013—0201 建设工程施工合同示范文本》。

# 第六部分   工程量清单计价

1、工程量清单说明

1、1报价计价参考依据：

（1） 国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

（2）《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）；

（3）《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；

（4）《浙江省市政工程预算定额》（2010版）；

（5）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2010版）；

（6）《浙江省建设工程计价规则》（2010版）；

（7）《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）；

（8）《浙江省建筑安装材料基期价格》（2010版）；

（9）《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）；

（10）执行温州市建设局温建建[2010]317号文件《关于实施浙江省建设工程计价依据（2010版）的通知》

（11）执行浙江省住房和城乡建设厅《关于贯彻（建设工程工程量清单计价规范）（GB50500-2013）等国家标准的通知》（建建发【2013】273号）

（12）执行温州市住房和城乡建设委员会《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发

【2014】100号）

（13）执行温州市住建局温住建发【2011】219号文件《关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》

（14）关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知，建建发[2015]517号

（15）关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知，浙建站定【2016】23号

1.2  工程量清单报价采用综合单价法。招标采购单位向各磋商供应商提供统一的全套施工图纸、工程量清单、变更说明等各种技术资料，各磋商供应商应根据现行预算定额依据和企业内部经济测算，结合本工程实际情况和市场价格信息、管理技术水平，综合测定自由竞报磋商报价，同时提供主要材料及设备明细表所有内容。成交供应商的磋商报价将作为签订合同和办理竣工结算的有效依据之一。

综合单价是指完成工程量中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑以上等所有风险因素。本工程量报价包括按照报价文件规定完成工程量所列的全部费用，包括分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、民工工伤保险、危险作业意外伤害保险等全部费用。

1.3  按提供的工程量清单和报价格式的内容分项填写。磋商报价时每单项均需填写单价和合价，对磋商单位没有填写单价或合价的项目费用，应视为已包含或分配到工程量清单的其他单价或合价之中。

1.4  磋商供应商不得采用总价让利或百分比让利等办法进行磋商报价，否则磋商将被否决。

1.5  分部分项工程量清单报价的要求

1.5.1分部分项工程量清单报价时，相关表格中序号、项目编码、项目名称、计量单位和工程数量应按“分部分项工程量清单”中的相应内容填写。

1.5.2磋商供应商在分部分项工程量清单计价时，应按照磋商文件的要求，根据工程特点并结合市场行情及磋商供应商企业状况，考虑以上各项等所有可能发生的风险费用，自主报价。

1.6  措施项目清单报价的要求：

（一）施工技术措施费：

（1）工程垂直运输费：是指本工程在报价工期内完成全部工作所需的垂直运输机械台班费用。磋商供应商可根据本工程实际情况和施工方案自行测算报价，该费用一次性包干，今后不予调整。

（2）脚手架费：是指完成本工程所可能发生的脚手架搭拆费用，各磋商供应商可根据工程实际情况自行报价，该费用一次性包干，今后不予调整。

（3）其他施工技术措施费：是指磋商供应商根据本工程各专业、温州市及工程特点补充的技术措施费用项目。磋商供应商可根据本工程实际情况和施工方案自行测算报价，该费用一次性包干，今后不予调整。

（二）施工组织措施费

（1）冬雨季施工增加费：是指按照施工及验收规范所规定的冬季施工要求和雨季施工期间，为保证工程质量和安全生产所需增加的费用，磋商供应商可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算所发生的全部费用，该费用一次性包干，今后不予调整。

（2）夜间施工增加费：是指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用，磋商供应商可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算所发生的全部费用，该费用一次性包干，今后不予调整。

（3）已完工程及设备保护费：是指竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用，磋商供应商可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算所发生的全部费用，该费用一次性包干，今后不予调整。

（4）二次搬运费：是指因施工场地狭小等特殊情况，材料、设备等一次到不了施工现场而发生的二次搬运费，磋商供应商可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算所发生的全部费用，该费用一次性包干，今后不予调整。

（5）提前竣工增加费：是指因缩短工期要求发生的施工增加费，包括夜间增加施工费、周转材料加大投入量所增加的费用等。

（6）行车、行人干扰增加费：是指边施工边维持通车的市政道路（包括道路绿化）、排水工程受行车、行人干扰影响而增加的费用。

（7）优质工程增加费：是指建筑施工企业在生产合格建筑产品的基础上，为生产优质工程而增加的费用。

（8）工程定位复测费；是指工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用。

(9)特殊地区施工增加费；是指工程在沙漠或其他边远地区，高海拔，高寒，原始森林等特殊地区施   工增加的费用。

（三）其他措施费

（1）其他施工组织措施费:是指磋商供应商根据本工程各专业、温州地区及工程特点补充的施工措施费用项目。磋商供应商可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算报价，该费用一次性包干，今后不予调整。

A、  现场原有建筑物拆除及垃圾清运费：磋商供应商现场踏勘后，根据施工现场实际情况以及可能存在的风险，计算满足施工场地要求所需的施工场地清理及原有建筑物拆除及垃圾清运费、消纳，该费用一次性包干，今后不予调整。

B、本工程涉及到的拆除、搬运、清理、地面保护、窗户及周边设施保护等费用，由磋商供应商自行踏勘施工现场，自行报价今后不予调整。

C.  本工程三通一平工作已完成，施工用水电已接入施工现场，但磋商单位需安装施工用水、用电专用总表及用于其他配套工程的分水、电表及线路等以供自身和其他配套工程单位施工所需，磋商单位可测算相应所需费用计入措施费用中，该费用一次性包干，今后不予调整。

D．  施工期间，磋商单位每天施工完毕后，均须保证材料运输通道的畅通干净，工程施工完毕后，场地垃圾清运及清洗费用，由磋商供应商自行考虑，计入该报价，该费用一次性包干，今后不予调整。

措施项目报价时有关表格中的序号、项目名称应按“措施项目”中的相应内容填写。磋商供应商可根据自己编制的施工组织设计，增加措施项目，但不得删除不发生的措施项目。磋商供应商增加的措施项目，应填写在相应的措施项目之后，并在“措施项目计价表”序号栏中以“增╳╳”示之，“╳╳为增加的措施序号，自01起顺序编制。

措施项目计价时，对于不发生的措施项目，金额一律以“0”计价。除以上提到的费用外，磋商供应商认为有必要，或者使用了不同的施工方案，其他措施费用中磋商供应商可以自行增加或减少，如磋商供应商不增加其他费用，则采购人认为报价已综合考虑了为完成本工程所需的全部费用。在报价表中，承包人必须单独列项，如没有此项费用，金额一律以“0”计价。

各磋商供应商应考虑在施工期间措施费用范围内可能变动的因素，各自估计风险计入报价，今后不论费用如何变动，成交造价均不再调整。

1.7  其他项目费（清单）是为完成工程项目施工发生于建设工程施工前的施工预备和施工过程中的配合服务、完成零星项目等的费用，包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等，其他项目费应按规定计价。

1.8  本项目的景观园林工程规费费率按13.19%%计取，为不可竞争费用，各磋商供应商应按规定填写；若磋商供应商没有填报，则认为市政工程规费已包括在综合单价内，并按规定将市政工程规费从报价中扣除。

1.9  安全文明施工费

安全文明施工费包括建设工程安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费等。安全生产费用实行资金单列到位、专户管理、专款专用，为不可竞争的费用，计入总造价。

1.10 本工程的税金为 10%，为不可竞争费用，磋商供应商应按规定填写税金；若磋商供应商没有填报税金，则认为税金已包括在综合单价内，并按规定将税金从报价中扣除。

1.11 本工程代缴民工工伤保险费：按温住建发【2014】100号文的规定，按本工程项目【（人工费+机械费）×0.9%】缴纳保险费，计入工程规费内。

1.12本工程代缴民工意外伤害保险费；按本工程项目【（人工费+机械费）×1%】缴纳保险费，在规费之后单独列项。

1.13合同价的调整

本工程合同价格调整按以下内容进行调整，其他将不再进行调整，按报价时的报价执行：

1.13.1工程量误差的调整：本工程报价前，磋商供应商不得对采购人统一提供清单中的项目或数量进行改动。确定成交侯选人后，第一成交侯选人应根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中的工程量计算规则及《浙江省建设工程工程量清单计价指引》中的有关规定，按照采购人提供的施工图和相关资料，对采购人提供清单中的工程量进行核对。若有工程量误差，单项工程量差异绝对值≥5%的且各差异部分工程造价之和的绝对值≥成交造价1％的，在报价后的30个工作日内必须一次性向采购人提出正式书面核对要求（即《工程量清单核对反馈表》），双方对工程量进行核对，按报价时的所报项目综合单价，进行项目工程量和合同造价的调整；经认定后的工程量将作为签订合同和办理结算的有效依据之一，并报温州市财政部门备案。

若成交供应商在规定时间内未提出核对要求，或核对理由不充分，或经双方复核后，项目工程量单项差异绝对值小于5%且各差异部分工程造价之和的绝对值小于成交造价1％，则工程合同价格将不作调整。

1.13.2分部分项工程量项目综合单价的确定

（1）本工程施工过程中由于设计变更引起新的工程量项目，或采购人提供的工程量项目有漏项，其相应综合单价的确定方法为：

A、  合同中有类似项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

B、  合同中没有类似项目综合单价的，按4.13.3工程预算定额、费用定额计算后结合成交下浮率计算。

（2）由于项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

1.13.4主要价格波动引起的合同价格的调整

所有暂定价材料中的材料均须由成交施工单位按采购人提供的“材料询价单”提出并填写材料样品、品质、色彩、型号、规格、单价等详细数据签字盖印后交由采购人询价确认，经采购单位询价确认签证的由成交供应商组织解决的材料，按采购人提供的材料询价单上的签字盖印签证认可的询定内容进行调整；暂定价子目调整由采购单位有权根据实际情况变更和可以通过采购或委托成交供应商组织解决。委托成交供应商组织解决的，经采购人和监理单位签字盖印签证确认同意使用，竣工结算时按采购人签字盖印签证认可的询定内容进行结算。

1.13.5其他项目中“报价人部分”的零星工作项目费，按承包人实际完成并经采购人和其委托的监理单位工程师共同签证的数量进行结算调整，综合单价不变。

1.13.6由于分部分项工程量项目或工程数量的调整，引起措施项目或其他方面费用的损失，措施项目在报价文件中明确一次性包死的将不再调整，其他方面费用的损失由报价人在风险费用中考虑，不再进行调整。

1.14 材料、设备供应办法

1.14.1本工程所需材料设备等原则上由成交供应商组织采购供应，成交供应商须按采购人提供的“材料询价单”提出并填写材料样品、品质、色彩、型号、规格、单价等详细数据签字盖印后交由采购人询价确认后由成交供应商按采购人询定内容组织采购供货、运输并办理竣工结算，所供设备材料均须为国家规定的最高等级（材料设备等的消防等级须符合温州市消防部门规定的B1级及以上等级），设备材料到货后须经采购人和其委托的监理工程师按规定审核同意并经采购人和监理人备案后才能进场使用，进场后的保管责任由成交供应商自行负责。

4.14.2本工程材料指标按照工程量中提供的指标，以备进行换算。今后材料市场价均以2018年5月份《温州工程造价信息》市场价格为基准，若其中无内容的以建设单位的询定内容为准。

# 第七部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等政府采购规定，遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、磋商响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、磋商响应文件递交截止

1.1采购人按采购文件规定的时间、地点收取磋商响应文件。

1.2供应商负责人或负责人授权代表必须出席磋商会议。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行。

2.1在磋商小组范围内对供应商进行资格性、符合性审查，第一次报价不公开。

2.2如磋商小组认为磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

2.4磋商的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。开展磋商，磋商小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法定代表人或法定代表人授权代表必须在场，否则，取消其磋商资格）分别进行磋商。

2.5磋商小组在磋商结束后，要求所有参加磋商的有效供应商在规定时间内提出最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

2.6最后报价后的综合单价，按照：最后报价/第一次报价=调整下浮率（相关政策规定的固定取费费率不下浮）；固定总价按照下浮率进行调整，今后工程量发生变化时按调整后的综合单价进行结算。

3评审原则和方法

3.1磋商小组负责审查磋商响应文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商磋商响应文件无效。

3.2磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

三、确定供应商办法

本次评审采用竞争性磋商的评审方法，即综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。并以综合得分第1名的的供应商作为成交候选人向采购人推荐。

评审细则

1、资格审查

供应商必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其报价文件作无效标处理：

- 企业营业执照副本复印件；

- 项目负责人：园林绿化相关专业中级及以上职称复印件及原件；

- 企业拟派专职安全员“三类人员”C类证书复印件及原件；

- 检察机关出具的供应商及项目负责人“无行贿犯罪记录”查询结果证明原件及复印件（在报价文件递交截止之日前2个月，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效）

- 供应商没有被温州市住房和城乡建设委员会或浙江省住房和城乡建设厅（含浙江省建筑业管理局）或建设部限制参加投标。供应商没有被温州市住房和城乡建设委员会或浙江省住房和城乡建设厅（含浙江省建筑业管理局）或住建部已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。没有被各地各级财政部门列入黑名单或限制参加投标。

- 以上（1）-（4）项内容提供的具体材料见本采购文件中报价文件的组成部分，供应商应按要求提供证明材料，否则其内容将不予承认，其报价文件作无效标处理。

2、技术资信分的评定（40分）

本次招标技术资信评分的评定由各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。报价文件各项评分内容由评委成员各自独立评分，如某张票的一个因素项目超过规定的分值范围，则该张票无效。各采购磋商小组成员对各供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为各供应商技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 档次 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 好 | 中 | 差 |
| 1 | 施工部署及针对本项目的合理化建议 （总分15分） | 施工部署：由磋商小组根据磋商响应文件酌情打分。 | 5-3 | 3-1 | 1-0 |
|  |  | 针对本项目的合理化建议；根据供应商对本项目施工过程的合理化建议；由磋商小组根据磋商响应文件酌情打分。 | 10-7 | 7-4 | 4-0 |
| 2 | 施工过程中的重难点分析（10分） | 施工过程中的重难点分析：根据供应商对本项目施工过程的重难点分析；由磋商小组根据磋商响应文件酌情打分。 | 10-7 | 7-4 | 4-0 |
| 3 | 工程进度计划及有关参数计算依据说明（总分5分） | 工程进度计划；由磋商小组根据磋商响应文件酌情打分。 | 3-2 | 2-1 | 1-0 |
|  |  | 有关参数计算依据说明(含网络图) ；由磋商小组根据磋商响应文件酌情打分。 | 2-1.2 | 1.2-0.6 | 0.6-0 |
| 4 | 资源配备计划（包括施工机械、劳动力、周转材料等）（总分5分） | 管理人员、劳动力、技术人员；由磋商小组根据磋商响应文件酌情打分。 | 3-2 | 2-1 | 1-0 |
|  |  | 周转材料、施工机械；由磋商小组根据磋商响应文件酌情打分 | 2-1.2 | 1.2-0.6 | 0.6-0 |
| 5 | 施工方案与技术措施（总分5分） | 施工方案及施工方法；由磋商小组根据磋商响应文件酌情打分。 | 3-2 | 2-1 | 1-0 |
|  |  | 技术措施，针对工程质量、工期和施工安全生产保障性 ；由磋商小组根据磋商响应文件酌情打分。 | 2-1.2 | 1.2-0.6 | 0.6-0 |

3、商务评分（60分）

2.1▲本工程设最高限价，最高限价为财政采购预算（本项目采购预算：79万元），供应商的最终报价高于最高限价的作无效标处理（投标报价以供应商投标函中大写的投标总价为准，下同）。

2.2以供应商有效最终报价中的最低价为评标基准价，得满分60分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／最终报价)×60%×100。

如果所有供应商的最终报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。

4.中标候选人的确定

采购磋商小组按综合得分高低顺序排列，按综合得分（技术资信标得分和商务标得分之和）从高到低的供应商依次作为中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分和报价都相同则由采购人当众抽签决定。

六、定标办法

本次招标由采购磋商小组推荐确定成交供应商。如成交供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，

或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可视具体情况确定是否由第二中标候选人为成交供应商，并以此类推，本次招标失败，重新组织招标。

七、确定成交供应商

评标结束后，采购人将在政府采购指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，在规定期限内无异议则招标机构将向成交供应商发出成交通知书。

八、供应商义务

供应商应随时接受采购磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标。资料存招标机构备查。