瓯海区政府分散采购

采购文件

项目编号：xczc202304004

项目名称：2023年瓯海区区管桥梁巡查与小修采购项目

采购方式：公开招标

采购单位：温州市瓯海区综合行政执法局

代理单位：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

2023年4月

目    录

2023年瓯海区区管桥梁巡查与小修采购项目的公开招标公告	3

第一部分   投标供应商须知	6

第二部分   合同格式	22

第三部分   格式附件	26

第四部分   采购内容及要求	43

第五部分   评标原则及方法	45

第六部分 政府采购政策功能相关说明	49

注：采购文件中部分加“▲”的条款为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 2023年瓯海区区管桥梁巡查与小修采购项目的公开招标公告

项目概况

2023年瓯海区区管桥梁巡查与小修采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台获取招标文件，并于2023年5月18日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：xczc202304004

项目名称：2023年瓯海区区管桥梁巡查与小修采购项目

预算金额（元）：520万元。

最高限价（元）：520万元。

采购需求：桥梁巡查范围为瓯海区区管桥梁（约191座），桥梁伸缩缝、附属设施、墩台墙柱盖梁、桥面铺装、梁板、桥头搭板的巡视检查，记录巡视检查结果；如发现现异常变化、缺陷、变形、沉降、位移等情况，应及时向招标方报告；由采购人确定后期维修事项，具体详见第四部分采购内容及要求。

合同履行期限：具体内容详见第四部分采购内容及要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标人应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视为中小企业。

- 本项目的特定资格要求：①投标供应商具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质，且具备安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；②拟委派项目负责人具备市政专业二级及以上注册建造师资格，且具备有效的安全生产考核证书（B证）。

## 获取招标文件

时间：公告发布之日起至投标截止时间，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京

时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

售价（元）：0。

方式：潜在供应商通过账号登陆政采云平台在线申请获取采购文件。招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。未依法获取招标文件的潜在投标人对招标文件提起质疑投诉，不予受理。请潜在投标供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年5月18日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台www.zcygov.cn上传电子投标文件，无需到达现场提交投标文件。

开标时间：2023年5月18日9:30（北京时间）

开标地点：政采云平台（www.zcygov.cn）开评标，无需到达现场。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

- 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
  2.电子投标说明：(一)在线投标响应（电子投标）说明: 1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。2、“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。3、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在电子加密投标文件递交截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。4、投标供应商应当在电子加密投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政采云平台”。电子加密投标文件递交截止时间以后上传递交的电子加密投标文件将被“政采云平台”拒收。5、投标供应商在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以向采购代理机构递交“备份投标文件”，“备份投标文件”必须在投标供应商在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，在递交截止时间前发送到指定邮箱：1589009783@qq.com，并与代理公司做好接收确认工作；否则视作投标供应商未提交“备份投标文件”。6、通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为电子加密投标文件撤回。 通过“政采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。7、为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，根据《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监[2020]1号）、《浙江省财政厅关于进一步做好新冠肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监[2020]2号）等文件要求，本项目经采购人负责人同意，按照“不见面、少接触”的原则进行采购活动。投标供应商无需在开标当天到达开标现场对电子投标进行解密，可在公司办公场地在规定时间内对电子电子加密投标文件进行解密。重要提醒：解密用的CA为制作电子加密投标文件的CA。8、电子投标操作指南详见：“https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”（二）其他相关说明 1、供应商如对招标文件有异议的，应于规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出。 2、供应商知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人（或采购代理机构）提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日（含网上下载招标文件）或者招标公告期限届满之日（招标文件在招标公告期限后获得的，自招标公告期限届满之日起计算）；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 3、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 4、潜在供应商可在浙江政府采购网进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求。 5、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：温州市瓯海区综合行政执法局

地址：温州市瓯海中心区2号楼6楼

传 真：/

项目联系人：徐先生

联系方式：0577-88592817

质疑联系人：徐先生

质疑联系方式：0577-88592817

2.采购代理机构信息

名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

地址：温州市鹿城区车站大道大诚商厦E幢702室

联系人：郑凯挺

联系方式：0577-88370285、13634235000

传真：0577-88370255

质疑联系人：金奇云

质疑联系方式：0577-88370285

3.同级政府采购监督管理部门：

名称：温州市瓯海区财政局

地 址：温州市瓯海区行政服务中心1号楼

传 真：/

联系人：徐先生

联系方式：0577-88522238

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第一部分    投标供应商须知

- 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2023年瓯海区区管桥梁巡查与小修采购项目 |
| 2 | 项目编号 | xczc202304004 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购预算 | 520万元整 |
| 6 | 采购人 | 采购人名称：温州市瓯海区综合行政执法局 联系人：徐先生 电话：0577-88592817 |
| 7 | 招标代理机构 | 代理机构名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙） 代理机构地址：温州市鹿城区车站大道大诚商厦5-702 联系人：郑凯挺 电话：0577-88370285/13634235000 传真：0577-88370255 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 招标内容 | 具体招标内容及详细技术要求见招标文件第四部分 采购内容及要求。 |
| 10 | 供应商资质格要求 | 详见采购公告 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 12 | 踏勘现场 | □组织 不组织 |
| 13 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | □ 允许  不允许 |
| 15 | 是否允许分包 | □允许 不允许 |
| 16 | 投标样品 | 不需要 □需要:具体见供应商须知 |
| 17 | 投标截止时间 | 见招标公告中的投标文件递交截止时间 |
| 18 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求供应商在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见第六部分评标办法。 |
| 19 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 20 | 履约担保 | □不需要 需要：合同签订后中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购人指定账户。 |
| 21 | 投标文件的组成 | 由“资格审查部分、商务技术文件部分和报价文件部分”三个部分组成。 |
| 22 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 23 | 投标文件的签章 | 投标文件相应位置进行签章，投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 24 | 投标文件的上传和递交 | 1、“电子投标文件”的上传、递交，具体详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标供应商》（投标供应商自行在政采云系统上下载）： （1）电子投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，接到解密通知后，解密投标文件。 （2）电子投标文件上传成功后，在“投标文件上传-进行中”标签页下，显示状态为“已上传”。可在此处下载打印投标回执；在投标截止时间前，投标供应商可撤回投标文件，修改内容。 2、“备份投标文件”的递交： - 备份投标文件的递交：投标供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式发送至采购代理机构邮箱1589009783@qq.com。 - 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。 通过“政府采购云平台”上传递交的“电子投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。备份投标文件由供应商自愿提供，不作强制要求，但投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效； - 投标供应商需保证上传的电子投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致； |
| 25 | 电子投标文件的解密和异常情况处理 | （1）投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密电子投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。 （2）异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，如投标供应商按规定递交了“备份投标文件”的,采购代理机构将通过【异常处理】的端口对投标供应商的备份投标文件进行上传（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回）。 （3）投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、以电子邮件形式的备份投标文件，在下一顺位的投标文件启用之后，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 26 | 政采云系统默认投标供应商自动放弃的情形 | - 投标供应商未按规定上传电子投标文件的； - 在解密期限内投标供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。 |
| 27 | 开标时间 和地点 | 详见采购公告 注：本项目为电子招投标，相关的招投标流程（采购文件下载、电子投标文件上传、评审等程序）均在浙江政府采购网“政府采购云平台”进行，投标供应商不必前往现场进行投标活动等事宜 |
| 28 | 询标澄清 | - 1、在采购过程中，如评审小组对投标供应商递交的电子投标文件存有疑问要求投标供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向投标供应商发起询标函的方式进行。投标供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标供应商》（投标供应商自行去政采云系统上进行下载）. - 2、评审过程中，建议各投标供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若投标供应商在询标澄清时，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱1589009783qq.com;因投标供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清事宜的，由此造成的后果由投标供应商自行承担。 - 3、本项目采购过程中，涉及的投标供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、投标供应商地址），均以投标供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。 |
| 29 | 政府采购 扶持政策 | - 一、根据【关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）】的相关规定： - 1.对于非专门面向中小企业采购的项目，在评审时对小型和微型企业报价给予6%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。 - 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。 - 3.中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 - 二、根据财库[2017]141号的相关规定：在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件相关规定）。 - 三、根据财库[2014]68号的相关规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 - 上述三点内容详见附件相关规定。 - 四、本项目相关情况及执行的政策： 1.本项目 是 （“是”或者“非”）专门面向中小企业的采购项目。 2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准属于 建筑业 行业。 - 3.本项目对小型和微型企业提供的服务的价格：不予扣除参与评审。 |
| 30 | 知识产权 | （1）供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。 （2）供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。 （3）报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。 （4）供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由供应商承担。 |

- 一、  说明

- 本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

- ▲合格投标供应商

详见采购公告投标供应商资格要求。

- 投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 优化政府采购金融服务

5.1 各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履

约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下

并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进

行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省

互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2 鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履

约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金

融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性

化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存

放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同

收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提

交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务

条件，有效满足企业流动性需求。

二、 采购文件

- 1.  采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 2.  采购文件的澄清

投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标供应商可以在知道或应知其权益受到损害之日起15个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于投标截止时间15日前使采购人收到，采购人将在财政部门政府采购信息发布媒体予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 3.采购文件的修改

- 在投标截止期15天前，采购单位无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行澄清和修改，并在财政部门政府采购信息发布媒体上发布澄清和修改公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购单位可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间3天前，做出延长投标截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布变更公告。

- 三、 投标文件的编制

- 1. 投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标按无效标处理的风险由投标供应商自行承担。

- 2. 投标文件分为 “电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成。“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。投标文件的启用，按先后顺位分别为“电子加密投标文件”、 “备份投标文件”。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 3. 投标供应商法律责任

- 3.1投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将按无效标处理，并自行承担相应的法律责任。

- 4.投标文件的构成：

- 4.1投标文件由资格证明文件、技术资信标、商务（报价）标构成：

（1）资格证明文件(强制性条件，未按采购文件要求提供的经评标委员会认定后按无效标处理)

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书，如为法人参加的不需提供 | 附件四 |
| 2 | 企业法人有效营业执照副本扫描件，税务登记证（已办理多证合一仅需提供营业执照），扫描件加盖公章. |  |
| 3 | 投标供应商的市政公用工程施工总承包三级及以上资质证书扫描件加盖公章 |  |
| 4 | 投标供应商的安全生产许可证扫描件加盖公章 |  |
| 5 | 投标供应商拟委派项目负责人的市政专业二级及以上注册建造师证书扫描件加盖公章 |  |
| 6 | 投标供应商拟委派项目负责人的安全生产考核证书（B证）扫描件加盖公章 |  |
| 7 | 法定代表人诚信投标承诺书 |  |
| 8 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函 |  |
| 9 | 中小企业声明函等证明材料 |  |

（2）技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 偏离表 | 附件三 |
| 3 | 荣誉证书、奖项、财务审计报告（如有） |  |
| 4 | 投标供应商认证证书 |  |
| 5 | 2020年1月1日以来的桥梁巡查养护项目 | 附件五 |
| 6 | 1.供应商综合实力 |  |
|  | 2.项目配备班组人员实力情况 | 附件七 |
|  | 3.项目主要负责人简历表 | 附件八 |
|  | 4.投入巡查养护的车辆、设备、工具的技术性能、水平及其他硬件设施的情况 | 附件六 |
|  | 5.桥梁巡检查于设施修复质量的保证措施及承诺 |  |
|  | 6.保证桥梁巡视检查于设施修复时效性的措施 |  |
|  | 7.安全、文明施工等措施的可行性、合理性 |  |
|  | 8.特殊天气、特殊情况应急事情处理方案 |  |
| 7 | 其他供应商认为需要提供的其他资料 |  |

说明：

- 投标供应商2020年1月1日以来业绩要求如下：

①业绩证明材料以合同为准，时间以合同签订时间为准。

- 投标供应商可根据采购文件中的技术规格书以及技术评分表，提供投标供应商认为需要提供的文件和资料。

- 投标供应商所提供的技术资料的所有权归采购人所有。如若发生第三方侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标供应商承担全部责任。

- 以上所需的各种（另有要求除外）证书、证件、证明、执照须上传。

（3） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1) | 开标一览表 | 附件二 |

- 4.2  投标文件格式

  - 投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序制作；

  - 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

  - 本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

  - 投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中“技术资信标”中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，投标供应商责任自负。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标供应商责任自负。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果，投标供应商责任自负。

  - 投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担

  - 采购文件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，采购文件未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式，并在相应位置进行电子签章，否则视为未提供。

  - 本项目采购过程中，涉及的投标供应商联系方式（如手机号码、投标文件中预留的邮箱、投标供应商地址），均以投标供应商递交的电子投标文件中《法定代表人资格声明书》或《法定代表人授权委托书》上注明的联系方式为准。

- 投标报价

- 5.1本项目桥梁巡查费用投标报价采用固定价格总承包，桥梁小修费用投标报价采用固定下浮率总承包。承包报价必须包括在承包区域内提供市政桥梁巡查维养工程养护服务所需的一切劳务、材料、设备、配件、备件、损耗（包括水、电等）、仓储、运输（包括垃圾外运）、维养、税费、保险、安全文明等相关费用、利润、招标代理服务费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标供应商认为完成本招标文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、设备进出场费等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

- 5.2▲ 本项目设最高限价，投标报价高于最高限价的，将按无效标处理。

- 5.3▲投标供应商必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。

- 所有投标均以人民币报价。

- 6.1采购人不接受任何选择报价，对每一项服务只允许一个报价。

- 7.采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

- 8.最低报价不能作为中标的保证。

- 9.投标保证金：本项目不要求。

- 10.投标有效期

- 10.1▲自开标之日起90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而按无效标处理。

- 12.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- ▲投标文件的签署和规定

- 11.1单位公章：电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，如投标供应商以联合体形式参与投标的，由联合体牵头人进行CA电子签章。

- 11.2法定代表人或其授权代表签字：目前CA电子签章不支持法定代表人或授权代表签字信息，投标文件中要求投标供应商法定代表人或授权代表签字的地方，投标供应商应制作成word版本打印出来，由法定代表人或授权代表签字后再上传电子件进行公章的签章（PDF、JPEG等通用格式）。

- 四、 投标文件的递交

- 1.投标文件的递交

- 1.1投标供应商须知前附表。

- 2.投标文件的修改和撤回

- 2.1投标供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或撤回投标文件。补充或修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，政府采购云平台将拒收。

- 3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

- 4.投标文件备选方案

- 4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将按无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 五、 开标和评标

- 1.评标委员会

采购人和采购代理机构组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

- 2.评标过程的保密性

开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将按无效标处理。

- 3.开标、评标

- 3.1采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并做好相应的开标及现场监控设备的准备。

- 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商如未能参加的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自己承担。

- 开标流程，分两阶段开标。

- 第一阶段：

(1)投标截止时间后，采购组织机构将向各投标供应商发出解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后登录政采云平台，对电子投标文件进行在线解密（解密投标文件必须插入CA），在线解密电子投标文件时间为接到解密通知后30分钟内。

(2)异常处理：如政采云上电子投标文件出现解密失败情况，投标供应商如已按规定递交了备份投标文件的，采购代理机构将上传备份投标文件（上传成功后，“电子投标文件”自动失效），不能成功上传的视为投标文件撤回）。

(3)投标供应商有以下情形之一的，政府采购云平台将默认投标供应商自动放弃：

①　投标供应商未按规定上传电子投标文件的；

②　在解密期限内投标供应商电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的。

电子投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》（见附件）后将扫描件发送至采购代理机构邮箱1589009783@qq.com。

第二阶段：

（1）资格审查、符合性审查、技术评审结束后，进行第二阶段开标。

（2）开启符合性审查、技术评审有效投标供应商的报价文件，公布投标报价一览表有关内容，同时当场制作开标记录表。第二阶段开标结束后，由评审委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选投标供应商名单，及采购人最终确定中标或成交投标供应商名单的时间和公告方式等。

注：以上各环节流程和工作的未尽之处及具体操作以“政府采购云平台”电子交易系统设定的在线流程为准。

- 3.2投标文件的初审。初审分为资格信审查和符合性检查。

- 资格性审查。依据法律、法规和采购文件的规定，采购人或招标代理机构对各投标供应商进行投标资格审查。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。采购文件中加“▲”的条款为实质性条款。对于标书中规定的实质性条款，如响应时出现有微小偏离的，判定是否构成实质性偏离，由评委会来确定。

- 3.3 ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- ▲投标文件未按采购文件要求签署或盖章的，如电子投标文件未按规定进行CA电子签章；

- ▲投标报价超过最高限价的；

- ▲不符合采购文件实质性要求、资格条件的；

- ▲投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- ▲在“技术资信标”中出现投标报价的；

- ▲投标文件附有采购人不能接受的条件；

- ▲授权代表没有法定代表人合法、有效委托的；

- ▲投标供应商被政府采购云平台默认自动放弃的；

- ▲投标供应商递交两份或多份内容不同的电子投标文件的；

- ▲评标委员会认定不符合法律、法规规定的。

- 3.4投标文件开启后，由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准

- 若上传的电子投标文件中前后价格不一致的，以报价文件中《投标报价一览表》上的报价为准；

- 若投标供应商在报价文件中上传的价格和报价一览表里填写的价格不一致的，以投标供应商上传的报价文件为准，由采购代理机构在系统上对投标供应商的报价进行修正；

- ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- ▲如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标将按无效标处理。

- 3.5在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 3.6 ▲实质上没有响应采购文件要求的投标将按无效标处理，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 3.7 ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价或市场价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。

- 3.8 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

- 3.9评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 3.10投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标供应商小于3家时，本项目废标，并重新组织采购工作。

- 3.11 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标供应商并重新组织采购工作；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

- 4.投标文件的澄清

- 4.1在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

4.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标作为无效投标处理。

4.3在评审过程中，如评审小组对投标供应商递交的电子投标文件存有疑问要求投标供应商进行澄清的，将采用在政采云系统上向投标供应商发起询标函的方式进行。投标供应商须在“规定时间”内登录政采云系统根据标项回复询标函，具体操作流程详见《政府采购项目电子交易管理操作指南-投标供应商》（投标供应商自行去政采云系统上进行下载）。

4.4评审过程中，建议各投标供应商代表应在电脑前及时在线关注评审动态，若投标供应商在询标澄清环节，由于CA等原因无法进行线上操作时，应在规定时限内由授权代表将线下材料通过其在投标文件中预留的邮箱传送至代理机构邮箱，因投标供应商自身原因导致其未能在规定时间内完成询标澄清的，由此造成的后果由投标供应商自行承担。

- 5.确定中标候选人

5.1 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

5.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的综合得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商推荐为第一和第二中标候选人（综合得分相同则投标报价低的排序优先；得分且投标报价相同的，抽签决定）

5.3 排名第一的中标候选人放弃中标；因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商，也可重新组织采购工作。

5.4 采购人对评标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

- 六、 授予合同

- 1.评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后予以公示，各投标供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。公示期结束后，采购人将根据评标委员会提交的书面评标报告和评审结果最后确定中标供应商。

- 2. 中标通知书

2.1中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.2中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

- 3.签订合同

3.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交投标总价的1%的履约保证金。

3.2 在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，采购人有权不授予合同。

3.3中标供应商因不可抗力或自身原因不能履行，采购合同的，可以与排位在中标供应商之后的第一位的中标候选人签订政府采购合同。

3.4  采购文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要（如有）和中标通知书均作为合同附件。

3.5 拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，采购人可以上报财政部门接受相关处理。

- 4 履约保证金

4.1 中标供应商在签订合同后向委托方提交投标总价1%的履约保证金

4.2 履约保证金用于补偿委托方因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

4.3 履约保证金自合同签定生效之日起至完成整个项目并通过最终验收之日止有效。有效期满

后一个月内，采购人应将履约保证金无息退还给中标供应商。

5.招标代理服务费。

本次招标代理服务费按   贰万捌仟元   计取，由中标投标供应商在领取中标（成交）通知书时支付给采购代理机构，招标代理服务费可以是现金、支票或汇票。

开户银行：兴业银行股份有限公司温州鹿城支行

开户名称：温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）

开户帐号：355 860 100 1000 51218

# 第二部分   合同格式

（本合同文本只提供参考，实际签订以双方协商为准）

发包方：温州市瓯海区综合行政执法局（以下简称甲方）

承包方：                             （以下简称乙方）

根据《2023年瓯海区区管桥梁巡查与小修采购项目》中标通知书，甲方将          承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成工作任务，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订承包合同。

项目名称：                     。

承包内容：                     。

第一条  承包内容

1、桥梁日常巡查养护服务及小修项目（具体以招标文件要求为准）。

第二条  承包期限

本项目服务期2年，合同按一年一签。如合同期内年季度考核分数均在255分以上，并待第二年资金审核后可续签第二年。

第三条  承包经费

（一）桥梁巡查承包经费：         元（人民币大写：        元整）。

本项目桥梁巡查费用投标报价采用固定价格总承包。承包报价必须包括在承包区域内提供市政桥梁巡查维养工程养护服务所需的一切劳务、材料、设备、配件、备件、损耗（包括水、电等）、仓储、运输（包括垃圾外运）、维养、税费、保险、安全文明等相关费用、利润、招标代理服务费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。如在服务期内巡查的桥梁数量增加15%以内（含）的，则巡查费用不予调整；若超出15%的则超出部分按相应比例增加巡查费用。

（二）桥梁小修工程承包下浮率：          %

- 1、小修工程价款的确定；

- （1）、计价依据：套用《浙江省市政设施养护维修定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》及相关文件。

- （2）、材料价格按实际施工期《温州工程价格信息》综合版计取，温州市价格信息缺项材料套用市省相应价格信息，人工市场信息价以实际施工期《温州工程价格信息》为准。

- （3）工程结算造价=（按相关计价依据计算的总造价）×（1-中标下浮率）；

- 第四条 付款方式

（1）、桥梁巡查费用：按季度等额核拨，一个季度支付一次，每个季度发放巡查费用的90%，承包单位须出具正式发票。每个季度结余的10%巡查费作为保证金，在合同到期后一次性返还。

（2）、桥梁小修工程费用：乙方按实际完成工程量和每季的考核结果得分金额向甲方结算，各子项工程竣工验收合格并提交结算书后7个工作日内，甲方按结算价的80%向乙方支付工程进度款，结算审核后7个工作日内除扣留1.5%工程质量保修金外，一次性付清，工程质量保修金待保修期满后支付（保修期为自工程竣工验收之日起一年）。

第五条  承包方式

巡查采用全包干形式，即业务包干、经费包干方式。甲方将桥梁日常巡查养护业务及相应的经费交给乙方，乙方按甲方的管理要求和标准组织桥梁日常巡查养护工作，并接受甲方的指导、监督和检查验收。

第六条  工作要求和质量标准

各项具体工作的质量标准和作业规范按甲方具体要求《城市桥梁养护技术规范（CJJ99-2017）》及《招标文件》中所规定的执行。

第七条  检查考评办法

具体的检查验收方法、内容、程序等按甲方具体要求及《招标文件》执行。

第八条  履约保证金

（一）乙方在签订合同后，需向甲方提供合同总价1%的履约保证金。

（二）桥梁日常巡查养护履约保证金在承包任务完成并移交甲方后十五个工作日内无息退还履约保证金；桥梁维修工程履约保证金在桥梁维修工程办理决算后退还，履约保证金均无息。

（三）乙方不能按期保质保量完成桥梁日常巡查养护或桥梁维修业务，除承担相关责任外，甲方可相应没收合同履约保证金。

第九条  考评办法

（一）乙方应严格按照甲方具体要求及《招标文件》的规定，对承包范围内的桥梁进行日常巡查养护。同时，还要接受甲方按《桥梁巡查考核要求》的规定进行质量检查考评。

（二）考核及处罚标准（见采购要求）

第十条  权利和义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方对乙方的桥梁日常巡查养护业务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的环境卫生质量问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

2、甲方对乙方违反《桥梁巡查考核要求》中规定的行为进行处罚。

3、甲方监督检查乙方落实安全生产措施（包括防台、防火）。

4、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高桥梁日常巡查养护服务的技术水平。

5、甲方应按桥梁日常巡查养护质量和检查验收结果计算经费，扣除乙方因检查不合格应扣款后，将经费按期支付给乙方。

6、甲方可要求乙方调整不合格员工。

7、甲方可根据政策的变动并结合实际情况对本项目合同、《桥梁巡查考核要求》和“考核及处罚标准”进行修改和补充。

8、甲方应按时支付款项。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务，否则甲方按规定扣罚。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权根据承包合同按期领取承包结算经费。

2、乙方有权对管理工作提出建议。

3、乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评。

4、乙方应接受甲方的检查监督及指导。

5、按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

6、特殊情况下（台风、暴雨和冰雪等），乙方除应做好管辖地段保护工作外，还应服从甲方的统一指挥和调动，参加抢险救灾工作。

7、乙方根据本合同所承担的服务内容，按实际上岗人数自行到有关部门申办相关手续。员工最低工资不得低于温州市市区本年度最低工资标准的110%，并按相关规定办理社保。安排好属下人员的住宿和教育管理工作，如发生违纪事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

8、乙方应按甲方要求，为上岗工人购买统一的反光背心。

9、负责提供本项目所需的全部工具、设备和材料。

10、乙方负责安排骨干参加业务技术的培训学习。

11、乙方负责作业过程中的事故处理和一切费用，并承担事故的所有责任。

12、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理和计划生育等工作，不得违反国家法律、法规和温州市的有关规定。

13、在合同期内，因国家建设需要调整乙方管理任务和管理级别时，乙方要服从大局，相应增减承包面积及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

14、乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

第十一条  合同组成

承包合同组成：《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》、《桥梁巡查考核要求》和 “考核及处罚标准”及询标纪要和承诺书为本合同的有效组成部分。

第十二条  违约责任

（一）乙方违反本合同（含招标文件）规定以及甲方具体要求的行为均属违约行为。甲方根据合同有关条款规定，视乙方违反规定的情节轻重，可做出批评教育、警告、扣罚处理。乙方违约情节严重的，甲方有权单方终止本合同，且乙方应承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方有权直接从乙方缴纳的履约保证金以及甲方应付乙方款项中扣除相应的款项，不足部分，乙方应另外赔偿。

（二）乙方因机械、工具或技术等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，按照《招标文件》第二部分内的“考核与处罚标准”的规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。

第十三条  验收移交

（一）在合同终止前十个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交申请。

（二）合同期满，乙方必须将全部桥梁及时移交甲方。

第十四条  争议的解决

合同未尽事宜，甲乙双方应友好协调解决。协商不成的，由项目所在地的人民法院管辖。

第十五条  合同生效及终止

（一）本合同在采购人收到中标供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，采购人与中标供应商加盖印章后生效。

（二）合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时自行终止。

2、根据《桥梁巡查考核要求》及 “考核及处罚标准”进行检查考评，不符合相关规定需终止合同的。

3、有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）擅自将合同转包给第三者。

（4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

（5）弄虚作假及其他不正当行为。

4、法律规定的终止事由。

（三）本合同一式肆份，双方各贰份。

第十六条  合同的解释

本合同的解释权在温州市瓯海区综合行政执法局。

甲    方：（印章）                    乙    方：（印章）

全权代表：（签字）                    全权代表：（签字）

地    址：                            地    址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

时    间：                            时    间：

# 第三部分   格式附件

附件一

投 标 函

温州市瓯海区综合行政执法局：

根据贵方为             项目（项目编号：                ）的投标邀请，我方           　　（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标；

- 按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务（报价）标；

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起  90 天内有效；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日    期

附件二

- 投标报价一览表

项目名称：                       项目编号：                      报价单位：人民币元

| 服务内容 | 投标报价（元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、瓯海区区管桥梁巡查部分报价 |  | 2年 | ▲最高限价130万元 |
| 服务内容 | 投标下浮率（%） |  |  |
| 2、瓯海区区管桥梁小修部分报价 |  |  | ▲桥梁小修部分下浮率的不得少于3%，最高限价为390万元 |
| 投标报价（1+2） | 大写： 小写： |  |  |

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                       项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明或提供偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件四

资格证明文件

（1）法定代表人授权书

温州市瓯海区综合行政执法局：

（投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标供应商代表身份证正反复印件

- (2)法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

二、磋商响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标供应商的公平竞争，不损害采购人或其他投标供应商的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

- 承诺书签署日期：

- (3)投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 响应文件递交截止时间前 |
| 我单位参与本项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（投标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、我单位与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

附件五

供应商2020年1月1日以来桥梁巡查养护项目业绩

供应商2020年1月1日以来桥梁巡查养护项目业绩

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方及联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、合同复印件须附在技术资信部分投标文件中并加盖单位公章。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 附件六

投入巡查养护的车辆、设备、工具的技术性能、水平及其它

硬件设施的情况

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 核定载重量（kg） | 数量（台） | 价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为供应商拟投入的作业机具、设备清单。

  2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑机具、设备的损耗、折旧及有关费用。

 3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。



供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 附件七

项目组人员一览表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 项目组 拟任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注 1.附各专业人员简历及相关证明材料复印件。

2.表格不够填写可加。





投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字或盖章）：

日期：      年     月     日

## 附件八

项目主要负责人简历表

项目名称：项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件九

政府采购活动现场确认声明书

温州市瓯海区综合行政执法局：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加 （项目名称）  项目（编号：             ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标供应商名称，本单位 □与其他所有投标供应商之间均不存在利害关系 □与           （投标供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现投标供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

法定代表人或授权代表签字：

年  月  日

备注：此附件在开标当天填写签字后，将扫描件发送至代理公司邮箱1589009783@qq.com，不需做进投标文件。

# 附件十   瓯海区本次桥梁养护统计明细表

| 序号 | 桥梁名称 | 座落地点 | 跨越分类 | 长度(米) | 宽度(米) | 面积(平方米) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六虹桥路2号桥 | 六虹桥路 | 跨河桥 | 16 | 38.8 | 620.8 |
| 2 | 六虹桥路3号桥 | 六虹桥路 | 跨河桥 | 36 | 35.9 | 1292.4 |
| 3 | 六虹桥路4号桥 | 六虹桥路 | 跨河桥 | 13 | 36.8 | 478.4 |
| 4 | 六虹桥路5号桥 | 六虹桥路 | 跨河桥 | 40 | 41.2 | 1648 |
| 5 | 六虹桥路6号桥 | 六虹桥路 | 跨河桥 | 40 | 40.5 | 1620 |
| 6 | 六虹桥路7号桥 | 六虹桥路 | 跨河桥 | 16 | 133.3 | 2132.8 |
| 7 | 玕西桥 | 六虹桥路延伸段 |  |  |  | 0 |
| 8 | 无名桥 | 六虹桥路延伸段 |  |  |  | 0 |
| 9 | 下斜桥 | 六虹桥路延伸段 |  |  |  | 0 |
| 10 | 浦斜桥 | 六虹桥路延伸段 |  |  |  | 0 |
| 11 | 西山东路2号桥 | 西山东路 | 跨河桥 | 10.5 | 12.5 | 131.25 |
| 12 | 东岙桥 | 西山西路 | 跨河桥 | 10 | 34.8 | 348 |
| 13 | 西岙桥 | 西山西路 | 跨河桥 | 10 | 40.1 | 401 |
| 14 | 三溪桥 | 翠微大道 | 跨河桥 | 80 | 40 | 3200 |
| 15 | 浦东桥 | 温巨公路 | 跨河桥 | 16 | 27.4 | 438.4 |
| 16 | 浦西桥 | 温巨公路 | 跨河桥 | 16 | 34 | 544 |
| 17 | 梅屿1号桥 | 温巨公路 | 跨河桥 | 16 | 39.1 | 625.6 |
| 18 | 梅屿2号桥 | 温巨公路 | 跨河桥 | 16 | 33.5 | 536 |
| 19 | 梅屿3号桥 | 温巨公路 | 跨河桥 | 100 | 27.86 | 2786 |
| 20 | 梅园桥 | 温巨公路 | 跨河桥 | 16 | 32 | 512 |
| 21 | 三合桥 | 温巨公路 | 跨河桥 | 60 | 12.5 | 750 |
| 22 | 前垟桥 | 温巨公路 | 跨河桥 | 13 | 13 | 169 |
| 23 | 河头桥 | 温巨公路 | 跨河桥 | 60 | 13 | 780 |
| 24 | 郭溪桥 | 温巨公路 | 跨河桥 | 39 | 13 | 507 |
| 25 | 三维桥 | 过境路 | 高架桥 | 262 | 10 | 2620 |
| 26 | 塘河桥 | 过境路 | 跨河桥 | 45 | 24.5 | 1102.5 |
| 27 | 勤奋桥 | 兴海路 | 跨河桥 | 40 | 23.8 | 952 |
| 28 | 振星桥 | 振瓯路 | 跨河桥 | 13 | 20.8 | 270.4 |
| 29 | 长春桥 | 雪山路 | 跨河桥 | 10 | 18.9 | 189 |
| 30 | 西山大桥 | 西山南路 |  |  |  |  |
| 31 | 黄屿大桥 | 上江路 | 跨河桥 | 145 | 35.4 | 5133 |
| 32 | 安宁桥 | 汤家桥南路 | 跨河桥 |  | 50 | 0 |
| 33 | 吕家岸桥 | 汤家桥南路 | 跨河桥 | 16 | 50 | 800 |
| 34 | 半塘桥 | 古岸路 | 跨河桥 | 60 | 50 | 3000 |
| 35 | 环屿公铁立交桥 | 娄东大街 | 跨河桥 | 336 | 19 | 6384 |
| 36 | （眼镜市场西无名桥） | 今汇路 |  |  |  |  |
| 37 | （外滩东河无名桥） | 今汇路 |  |  |  |  |
| 38 | 盈丰桥 | 今汇路 |  |  |  |  |
| 39 | 勤丰桥 | 秀浦路 |  |  |  |  |
| 40 | 鑫园桥 | 中汇路 |  |  |  |  |
| 41 | 宁波路一桥 | 宁波路 | 跨河桥 | 48 | 50 | 2400 |
| 42 | 宁波路二桥 | 宁波路 | 跨河桥 | 140 | 51.7 | 7238 |
| 43 | 宁波路三桥 | 宁波路 | 跨河桥 | 120 | 50 | 6000 |
| 44 | 宁波路四桥 | 宁波路 | 跨河桥 | 154 | 51.7 | 7961.8 |
| 45 | 宁波路五桥 | 宁波路 | 跨河桥 | 66 | 54.2 | 3577.2 |
| 46 | 宁波路六桥 | 宁波路 | 跨河桥 | 142 | 51.7 | 7341.4 |
| 47 | 工业路一号桥 | 工业路 | 跨河桥 | 33 | 32 | 1056 |
| 48 | 安盛桥 | 学府路 | 跨河桥 | 80 | 15.75 | 1260 |
| 49 | 南仙桥 | 学府路 |  |  |  | 0 |
| 50 | 胜雪桥 | 学府路 | 跨河桥 | 330 | 15.8 | 5214 |
| 51 | 桥头河大桥 | 学府路 | 跨河桥 | 78 | 15.8 | 1232.4 |
| 52 | 友谊桥 | 学府路 | 跨江桥 | 272 | 15.8 | 4297.6 |
| 53 | 直河桥 | 学府路 | 跨河桥 | 72 | 15.8 | 1137.6 |
| 54 | 岩前桥 | 学府路 |  |  |  |  |
| 55 | 徐岙桥 | 学府路 |  |  |  |  |
| 56 | 桥头河桥 | 帆海西路 |  |  |  |  |
| 57 | 林村桥 | 东垟东路 | 跨河桥 | 40.2 | 24.4 | 980.88 |
| 58 | 岩头桥 | 商汇路 | 跨河桥 | 36 | 49.8 | 1792.8 |
| 59 | 尖角桥 | 商汇路 |  |  |  |  |
| 60 | 东河桥 | 商汇路 | 跨河桥 | 33 | 40 | 1320 |
| 61 | 商务桥 | 商汇路 | 跨河桥 | 303 | 40 | 12120 |
| 62 | 中河桥 | 上河乡路 | 跨河桥 | 48 | 50 | 2400 |
| 63 | 上河乡桥 | 上河乡路 | 跨河桥 | 172 | 50.7 | 8720.4 |
| 64 | 下洋桥 | 东三路 | 跨河桥 | 60 | 40.2 | 2412 |
| 65 | 沉木河桥 | 东四路（沉木桥街） | 跨河桥 | 60 | 47 | 2820 |
| 66 | 无名桥 | 宁波路 |  |  |  |  |
| 67 | 西汇桥 | 上汇路 |  |  |  |  |
| 68 | 浦北路桥 | 浦北路 | 跨河桥 | 62.241 | 24 | 1493.784 |
| 69 | 牛山南桥 | 牛山南路 | 跨河桥 | 25 | 25.5 | 637.5 |
| 70 | 新丰大桥 | 南塘大道仙岩段道路 | 跨河桥 | 20.5 | 19 | 389.5 |
| 71 | 中北新桥 | 南塘大道仙岩段道路 | 跨河桥 | 20 | 18 | 360 |
| 72 | 繁南大桥 | 南塘大道仙岩段道路 | 跨河桥 | 38 | 21.3 | 809.4 |
| 73 | 望仙桥 | 南塘大道仙岩段道路 | 跨河桥 | 46 | 20.3 | 933.8 |
| 74 | 岩下新大桥 | 南塘大道仙岩段道路 |  |  |  |  |
| 75 | （岩一桥 ） | 南塘大道仙岩段道路 |  |  |  |  |
| 76 | （岩窝儿隧道南高架桥） | 南塘大道仙岩段道路 |  |  |  |  |
| 77 | (渔潭高架) | 南塘大道仙岩段道路 |  |  |  |  |
| 78 | 河庄桥 | 温瑞大道 | 跨河桥 | 39 | 50 | 1950 |
| 79 | 月乐垟桥 | 温瑞大道 | 跨河桥 | 60 | 48.26 | 2895.6 |
| 80 | （1#无名桥） | 温瑞大道 | 跨河桥 | 57 | 15 | 855 |
| 81 | （2#无名桥） | 温瑞大道 | 跨河桥 | 40 | 32 | 1280 |
| 82 | 高架桥 | 温瑞大道 | 高架桥 |  |  |  |
| 83 | 人行桥 | 温瑞大道 |  |  |  |  |
| 84 | 金蟾桥 | 金蟾大道 | 跨河桥 | 16 | 28.6 | 457.6 |
| 85 | 地质桥 | 站前路 | 跨河桥 | 65 | 18.4 | 1196 |
| 86 | 旸岙桥 | 国鼎路 | 跨河桥 | 66 | 28.2 | 1861.2 |
| 87 | 横浃桥 | 高翔路 | 跨河桥 | 6 | 20 | 120 |
| 88 | 庆丰桥 | 南浦路 |  |  |  |  |
| 89 | 标段2号桥 | 惠民路 |  |  |  |  |
| 90 | 官渡桥 | 龙霞路 | 跨河桥 | 39 | 24.6 | 959.4 |
| 91 | 阁楼河桥 | 龙霞路 | 跨河桥 | 30.9 | 19.2 | 593.28 |
| 92 | 咸占渎河桥 | 龙霞路 |  |  |  |  |
| 93 | 振西桥 | 龙霞路 | 跨河桥 | 39 | 24.6 | 959.4 |
| 94 | 龙霞桥 | 龙霞路 | 跨河桥 | 74 | 24.6 | 1820.4 |
| 95 | 梧白桥 | 龙霞路 |  |  |  |  |
| 96 | 龙霞路一号桥 | 龙霞路（北起瓯海大道，南至南湖路） |  |  |  |  |
| 97 | 龙霞路二号桥 |  |  |  |  |  |
| 98 | 河庄河桥 | 站南路 | 跨河桥 | 4 | 5.1 | 20.4 |
| 99 | 双庆桥 | 东垟路 | 跨河桥 | 38.8 | 17.5 | 679 |
| 100 | 妙鸿桥 | 月乐街 | 跨河桥 | 66 | 14.7 | 970.2 |
| 101 | 南湖大桥 | 南湖路 | 跨河桥 | 84 | 10 | 840 |
| 102 | 南湖西桥（前程桥） | 南湖路 |  |  |  | 0 |
| 103 | 起凤桥 | 南湖路 | 跨河桥 | 39.3 | 43.7 | 1717.41 |
| 104 | 龙霞路一号桥 | 南湖路 | 南湖路 | 40 | 40 |  |
| 105 | 上进桥 | 景德路 |  |  |  | 0 |
| 106 | 俱进桥 | 景德路 |  |  |  | 0 |
| 107 | 景德桥东 | 景德路 | 跨河桥 | 14 | 32 | 448 |
| 108 | 奋进桥 | 景德路 | 跨河桥 | 16 | 17.2 | 275.2 |
| 109 | 塘下桥 | 景德路 | 跨河桥 | 16 | 32 | 512 |
| 110 | 景德桥西 | 景德路 | 跨河桥 | 60 | 32 | 1920 |
| 111 | 繁盛桥 | 繁盛路 | 跨河桥 | 20 | 32 | 640 |
| 112 | 宁桥大桥 | 繁盛路 | 跨河桥 | 50 | 32 | 1600 |
| 113 | 繁盛大桥 | 繁盛路 | 跨河桥 |  |  |  |
| 114 | 三溪桥 | 三溪路 | 跨河桥 | 30 | 18.7 | 561 |
| 115 | 雄溪桥 | 瞿雄路 | 跨河桥 | 30 | 13.6 | 408 |
| 116 | 梅泉大街车桥 | 梅泉大街 | 跨河桥 | 8.2 | 8 | 65.6 |
| 117 | （温霞路202号东侧桥） | 仙竹路 | 跨河桥 | 91 | 7.7 | 700.7 |
| 118 | 众安桥 | 仙竹路 |  |  |  |  |
| 119 | 寺前桥 | 黄屿大道 |  |  |  | 0 |
| 120 | 新河桥 |  | 跨河桥 | 16.3 | 31.6 | 515.08 |
| 121 | 永丰桥 | 黄屿大道 |  |  |  | 0 |
| 122 | 永丰桥 | 黄屿大道 |  | 25.1 | 21.1 | 529.61 |
| 123 | (新新美食坊西侧桥 ) | 铁道南路 |  |  |  | 0 |
| 124 | (上跨上江路桥) | 铁道南路 |  |  |  | 0 |
| 125 | (京都城东北桥) | 铁道南路 |  |  |  | 0 |
| 126 | (上跨上江路桥) | 铁道南路 |  |  |  | 0 |
| 127 | (王桥家园桥) | 铁道北路 |  |  |  | 0 |
| 128 | 博雅桥 | 铁道北路 | 跨河桥 | 60 | 25.6 | 1536 |
| 129 | 文韬桥 | 中心西路 | 跨河桥 | 16 | 16.6 | 265.6 |
| 130 | 文昌桥 | 园区东路 | 跨河桥 | 52 | 18 | 936 |
| 131 | 文渊桥 | 园区东路 | 跨河桥 | 132 | 16.6 | 2191.2 |
| 132 | 文荟桥 | 园区西路 | 跨河桥 | 13 | 16.6 | 215.8 |
| 133 | 文华桥 | 园区西路 | 跨河桥 | 124 | 16.6 | 2058.4 |
| 134 | 博识桥 | 园区西路 | 跨河桥 | 10 | 28 | 280 |
| 135 | 博远桥 | 中心南路 | 跨河桥 | 20 | 24.4 | 488 |
| 136 | 博学桥 | 中心北路 | 跨河桥 | 39 | 26.5 | 1033.5 |
| 137 | 博闻桥 | 中心西路 | 跨河桥 | 10 | 24.5 | 245 |
| 138 | 启智桥 | 中心西路 | 跨河桥 | 26 | 26.3 | 683.8 |
| 139 | 致远桥 | 温州大学幼儿园旁 | 跨河桥 | 40 | 41.6 | 1664 |
| 140 | 求知桥 | 景观大道 | 跨河桥 | 26 | 16.7 | 434.2 |
| 141 | 求是桥 | 求知路 | 跨河桥 | 16 | 24 | 384 |
| 142 | 翰墨桥 | 求是路 | 跨河桥 | 7 | 12.2 | 85.4 |
| 143 | 书香桥 | 温州大学图书馆边 | 跨河桥 | 22 | 12 | 264 |
| 144 | 观澜桥 | 温州大学图书馆前 | 跨河桥 | 16 | 13 | 208 |
| 145 | 博士桥 | 演艺中心旁边 | 跨河桥 | 48 | 62 | 2976 |
| 146 | 蛟凤路一号桥 | 南湖城市综合体道路网一期（四条道路）地处南湖地段梧田新区中心位置，东至南塘大道，南至霞坊路，西至蛟凤路，北至南湖路和塘河。 |  | 63.76 | 40.5 |  |
| 147 | 蛟凤路二号桥 |  |  | 52.84 | 40.5 |  |
| 148 | 蛟凤路三号桥 |  |  | 43.84 | 40.5 |  |
| 149 | 凤南路一号桥 |  |  |  |  |  |
| 150 | 三垟南路一号桥 |  |  |  |  |  |
| 151 | 三垟南路二号桥 |  |  |  |  |  |
| 152 | 三垟南路三号桥 |  |  |  |  |  |
| 153 | 龙霞路一号桥 |  |  | 39 | 40.5 |  |
| 154 | 龙霞路二号桥 |  |  | 39 | 40.5 |  |
| 155 | 龙虎桥 | 瓯海大道西延工程（福州路-瞿溪环岛） |  |  |  |  |
| 156 | 龙跃桥 |  |  |  |  |  |
| 157 | 开河桥 |  |  |  |  |  |
| 158 | 汇昌湖高架桥 | 广化南路景山隧道南峒口至六虹桥路A标段 |  |  |  |  |
| 159 | 南峒口高架桥 |  |  |  |  |  |
| 160 | 一号桥 | 104国道拓宽工程一期 |  |  |  |  |
| 161 | 四号桥 |  |  |  |  |  |
| 162 | 南桥 | 温州市动车南站西广场站前道路及配套工程 | 跨河桥 | 64.55 | 30 |  |
| 163 | 南村桥 | 104国道至瓯海大道连接线道路（新双南线）二期及三期工程二标段 | 跨河桥 | 39 | 50 |  |
| 164 | 湾底桥 |  | 跨河桥 | 20 | 50 |  |
| 165 | 2#箱涵 | 104国道至瓯海大道连接线道路（新双南线）一期工程 | 跨（沟） | 50 | 6 |  |
| 166 | 3#箱涵 |  | 跨（沟） | 50 | 5 |  |
| 167 | 仙门河大桥/中桥 | 瓯海大道西延一期道路（福州路-瞿溪环岛） | 跨河桥 | 265.3/44.34 | 34.5 |  |
| 168 | 曹埭河中桥 |  | 跨河桥 | 44.34 | 54.75 |  |
| 169 | K3+474小桥 |  | 跨河桥 | 18.34 | 69 |  |
| 170 | 1号桥 | 104国道（瓯海段）拓宽工程一期投资施工一体化项目 | 跨河桥 | 60 | 50 |  |
| 171 | 4号桥 |  | 跨河桥 | 60 | 60 |  |
| 172 | 无名桥 | 瓯海中心区中河西路（纬十路-东四路）建设工程 | 跨河桥 | 48 | 20.5 |  |
| 173 | 无名桥 | 娄桥工业园（中汇路） | 跨河桥 | 30 | 32 |  |
| 174 | 一号桥 | 甬台温铁路郭溪段梅屿安置房配套道路工程景德路工程 | 跨河桥 | 36 | 32 |  |
| 175 | 二号桥 |  | 跨河桥 | 140（北侧）60（南侧） | 32 |  |
| 176 | 浦北河桥 | 温州铁路新客站配套道路工程站东路一期 | 跨河桥 | 50.42 | 50 |  |
| 177 | 站北河桥 |  | 跨河桥 | 142.34 | 21.7 |  |
| 178 | 站西河桥 |  | 跨河桥 | 129.706 | 50 |  |
| 179 | 站南河桥 |  | 跨河桥 | 143.042 | 51.7 |  |
| 180 | 站东河支流2桥 |  | 跨河桥 | 69.55 | 54.2 |  |
| 181 | 站东河桥 |  | 跨河桥 | 158.706 | 51.7 |  |
| 182 | 无名桥 | 中心区东一条路东延）东四路-中河西路）道路工程 | 跨河桥 | 48 | 47 |  |
| 183 | 仙门支河桥 | 六虹桥路延伸段应急道路工程I标 | 跨河桥 | 140 | 29 |  |
| 184 | 金丽温高速路改桥 |  | 跨河桥 | 48.08 | 24.5 |  |
| 185 | 众集桥 | 瓯海区悟三路北延伸段（南湖路-华润地块）道路工程 | 跨河桥 | 52 | 28 |  |
| 186 | 梧白桥 | 温州绕城西南线高架下瓯海中心路工程 | 跨河桥 |  |  |  |
| 187 | 东四路桥 | 瓯海区城市中心区东四路（瓯海大道-东三条路） | 跨河桥 | 42.86 | 40 |  |
| 188 | 经九路桥 | 瓯海区城市中心区经九路（瓯海大道-东三条路） | 跨河桥 | 51.8 | 25.5 |  |
| 189 | 东垟路张宅支河桥 | 东垟路（中央绿轴公园段） | 跨河桥 | 104.96 | 25 |  |
| 190 | 站南住宅区2#桥梁 | 站南东垟路道路工程 | 跨河桥 | 46.54 | 24 |  |
| 191 | 后村河桥 | 瓯海区高风路道路桥梁工程 | 跨河桥 | 29.769 | 20 |  |

备注：瓯海区区管桥梁（约191座），如在服务期内巡查的桥梁数量增加15%以内（含）的，则巡查费用不予调整；若超出15%的则超出部分按相应比例增加巡查费用。

- 采购内容及要求

一、招标范围

招标范围：2023年瓯海区区管桥梁巡查与小修采购项目，桥梁巡查范围为瓯海区区管桥梁，主要内容包括，桥梁主体结构、钢结构、箱梁、墩台基础、支座、桥面系及附属设施的日常巡查，桥梁日常损坏处维护修补，伸缩缝清理，桥梁档案建立、完善，紧急情况下围挡处置，事故处理，协助桥梁检测单位定期检测。

本次招标承包时间期限2年，合同一年一签。采购总预算：520万元（含税，最终以审计结算为准），其中桥梁巡查部分最高限价130万元，桥梁小修部分下浮率的不得少于3%，桥梁小修部分采购最高限价390万元。

二、承包内容：

2023年瓯海区区管桥梁巡查与小修采购项目，详见桥梁清单（附件十）

巡查养护单位须安排专职人员对辖区范围内桥梁进行巡查，发现问题以书面形式上报采购人，经采购人确认批准后方可进行施工。

1、现场巡查内容为:

（1）检查和记录桥面系及附属结构物的外观病害情况

1）平整性、裂缝、局部坑槽、拥包、车辙、桥头跳车；

2）桥面泄水孔的堵塞、缺损；

3）人行道铺装、栏杆扶手、端柱等部位的污秽、破损、缺失、露筋、锈蚀等；

4）墩台、锥坡、翼墙的局部开裂、破损、塌陷等。

（2）检查和记录上下部结构异常变化、缺陷、变形、沉降、位移，伸缩装置的阻塞、破损、联结松动等情况。还需重点进行：

1）检查、跟踪梁体和墩台裂缝的发展情况，裂缝宽度是否超限、超限的裂缝应该设永久裂缝观测标记，以便以后观测；其他重要裂缝应做好现场标记；

2）检查、跟踪支座工作是否正常，有无错位、断裂及脱空等情况；

3）检查、跟踪墩台与基础是否滑动、开裂和下沉等；

4）检查、跟踪吊杆（拉索）是否存在明显受力不正常情况。

5）桥梁的基本几何尺寸调查，包括上部结构截面尺寸，桥台、墩柱及盖梁的外观几何尺寸、跨径等；

6）非结构性病害的维修设计与验收

7）检查和记录城市桥梁（道路）管理条例中规定的各类违章现象。

8）检查和记录在桥区内的施工作业情况。

9）检查和记录桥梁限载标志及交通标志设施等各类标志完好情况。

10）伸缩缝清理。

11）检查和记录其他较明显的损坏及不正常现象。

3、养护单位须按照《城市桥梁养护技术规范》要求，城市桥梁应根据类别、等级和技术级别进行养护。

Ⅰ等养护的城市桥梁应重点养护,巡检周期不应超过1d。

Ⅱ等养护的城市桥梁应有计划地进行养护,巡检周期不宜超过3d。

Ⅲ等养护的城市桥梁可一般养护,巡检周期可在7d之间。

4、养护单位须建立检查报告制度，每周定期召开会议，汇总桥梁检查情况，以周报形式向上级管理部门报告。

5、养护单位须能完成巡检中发现存在问题桥梁的保养、小修，即对招标范围内的城市桥梁进行维护和小修作业。

6、养护单位对巡检中发现其他问题，应及时向管理部门书面汇报。

7、单项桥梁维修工程估算造价在50万以下的小额工程，由承包人先行上报给采购单位，经采购单位同意后方可施工，具体以采购单位签发的任务通知书为准。

三、业主单位考核

1、考核要求与标准

中标单位的考核，采取季度考核的方式，结合日常的巡查及设施管理进行，满分为300分。考核要求见以下桥梁巡查考核要求。

（1）桥梁巡查内容

按照《城市桥梁养护技术规范（CJJ99-2017）》要求安排巡检周期，检测适应有序而严密，防止漏项，对该巡查发现或投诉的桥梁上指示标志、栏杆、端柱、人行道、车行道、伸缩缝、泄水孔堵塞、桥梁设施被盗或桥面破损及其他桥梁构件病害等，必须在24小时内予以修复增补，如桥梁设施属于非标准规格，难以在24小时内修复的，中标方应在现场设立警示标志，但48小时内必须予以修复，如因中标方未及时发现病害或修复不及时而造成的后果，应由中标方承担。

（2）巡查工作要求

中标方派出的桥梁巡查员应为经过培训的专职桥梁管理人员并须具有一定桥梁施工经验的工程技术人员（其中具备工程师及以上职称的不少于1人），对拟派人员须提供资质证明，每次巡查人员需两人以上，巡查时现场填写《城市桥梁日常巡检日报表》（如若业主单位要求将相关巡检资料输入信息管理系统，乙方将无条件配合甲方），每个月3日前上报上月日报表给业主单位；若在巡检过程中发现结构性病害应12小时内告知业主，以便及时消除隐患。巡查养护单位须具备巡查车辆、橡皮艇、裂纹观测仪等满足日常监测必须的交通和检测工具。

（3）考核方式

1）完善城市桥梁档案管理体系，城市桥梁档案实现信息化管理，进行城市桥梁常规检测评估，桥梁安全隐患发现及时，处置到位，桥梁伸缩缝及时清理,城市桥梁应急响应及抢修，被媒体曝光或领导发现批示等情况组成。

2）巡查时现场填写《城市桥梁日常巡检日报表》，需做到真实详尽，每发现一处与现实不相符或病害漏填的情况扣2分；根据《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）以及相关操作规程，巡查的及时性需满足Ⅰ等养护的城市桥梁巡检周期不超过1天、Ⅱ等养护的城市桥梁巡检周期不超过3天、Ⅲ等养护的城市桥梁巡检周期在7天之间，每发现一处巡查及时性达不到要求的情况扣3分。

3）建立完善城市桥梁档案管理体系，建立“一桥一档”的原则，并根据检查、检测、加固维修资料动态更新档案，做到内容完整、规范有序、更新及时。对于管辖的桥梁需及时地建立档案资料，而对于桥梁巡查情况需及时并详细的记录。每发现一条桥梁没及时记录扣3分，每发现一次巡查情况录入及时性达不到要求的扣2分。

4）对于管辖的每条桥梁，每年9月份前必须出具一份正式的常规巡查报告。每发现一条桥梁未做常规巡查报告扣2分。

5）及时清理桥梁伸缩缝，确保桥梁伸缩缝不出现阻塞。每发现一条伸缩缝阻塞扣1分。

6）落实专人负责桥梁管理及安全隐患统计信息报送，需做到及时详尽。每发现一次安全隐患没有及时发现并报送的扣3—5分（根据安全隐患的严重性酌情扣分）；对于已发现的安全隐患需及时作出临时处理，并做好警示标志，每发现一次安全隐患没有及时做出处理的扣3—5分（根据安全隐患的严重性和临时处理的及时性酌情扣分）。

7）安全隐患包括指示标志、栏杆、端柱、人行道、车行道、伸缩缝、泄水孔堵塞、桥梁设施被盗或桥面破损及其他桥梁构件病害等。

8）编制城市桥梁应急抢险预案，落实物资和人员，并组织开展演练。发现预案未编制，扣2分；演练未开展扣2分。

9）被媒体曝光或领导发现批示。每出现一次在按上诉五条规则扣分的基础上再扣3分。

（4）处罚标准

1）依照市场化运作桥梁日常巡查养护考核评分细则进行综合计算考评。

2）采购人组成的考核小组将负责对桥梁日常巡查养护质量进行检查考评，检查将采取明检、暗检相结合的方式，每季度综合考评一次。如需承包公司配合的将提前一小时通知该单位派员参加。

3）每个季度满分为300分；达标分为255分（含），低于255分为不达标。每季度评不达标的，将按照处罚标准进行相应的处罚。季度评分<255分（达标分），每下降0.1分扣支付金额的0.1%,以此类推。罚款从当季承包经费中扣除。

4）当季考核分数<210分，采购人有权对合同进行终止处理，并没收履约保证金，对供应商带来的损失，均由供应商自行处理。

5）在考核中，发现有三次（210分≦考核分数<255分）的，采购人有权对合同进行终止处理，并没收履约保证金，对供应商带来的损失，均由供应商自行处理。

6）中标供应商未按采购人要求按时完成应急维修工程的，采购人有权对合同进行终止处理，并没收履约保证金，对供应商带来的损失，均由供应商自行处理。

城市桥梁日常巡检日报表

| 星期 天气 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁名称： |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 状况 | 病害类型 | 损坏程度 | 位置 | 备注 |
| 桥铭牌 |  |  |  |  |  |
| 限载牌 |  |  |  |  |  |
| 车行道 |  |  |  |  |  |
| 人行道 |  |  |  |  |  |
| 伸缩缝 |  |  |  |  |  |
| 栏杆 |  |  |  |  |  |
| 排水设施 |  |  |  |  |  |
| 路桥连接处 |  |  |  |  |  |
| 上部结构 |  |  |  |  |  |
| 支座 |  |  |  |  |  |
| 下部结构 |  |  |  |  |  |
| 其他危及行人行船病害 |  |  |  |  |  |
| 巡查人员： 驾驶员： |  |  |  |  |  |
| 备注：1、根据规范（《城市桥梁养护技术规范》）要求Ⅰ等养护的城市桥梁需每日一巡； 2、巡查人员需在每次巡查时，现场规范填写上述表格。 |  |  |  |  |  |

四、工程结算

1、桥梁日常巡查养护费用结算：

（1）付款方式为先做后结,由采购单位根据前一个季度的考核结果支付季度平均数，每季度的15日结前一个季度的承包经费（遇节假日顺延）, 每季度第一个月15日为支付日。

（2）每季度由中标单位按季度养护费用和季度中每季的考核结果得分金额向采购单位结算，并出具正式发票。

（3）根据每季度的每月按本招标文件第五部分合同特殊条款《桥梁巡查考核要求》及 “考核和处罚标准”作出的考核结果，处罚金额按季度扣除。

（4）采购人有权利对养护桥梁数量进行调整，承认人不得拒绝。养护桥梁数量增减在12座（含）以内的，养护费用不予调整；养护桥梁数量增减在12座以上的，按照调整数量占原发包养护桥梁数量比例进行费用调整，即如养护桥梁数量增加占原发包养护桥梁数量的15%，则养护费用以原养护费用为基数增加15%，以此类推。

（5）承包到期后根据考核结果将余款一次付清。

2、桥梁维修工程结算：

- （1）、计价依据：套用《浙江省市政设施养护维修定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》及相关文件。

- （2）、材料价格按实际施工期《温州工程价格信息》综合版计取，温州市价格信息缺项材料套用市省相应价格信息，人工市场信息价以实际施工期《温州工程价格信息》为准。

- （3）工程结算造价=（按相关计价依据计算的总造价）×（1-中标下浮率）；

3、其他

（1）开标前，投标人应自行对招标区域现状情况做实地勘察测量，本项目巡查费用采用总价包干，维修费用按实结算，供应商自行承担报价风险。

（2）承包期间如遇政策原因最低工资调整，合同价不调整；投标人应在投标报价时充分考虑该因素。

（3）本项目承包期满后，中标供应商向采购人移交全部资料，移交完成方可退还履约保证金。

五、其他要求

1、服务与质量要求

除项目负责人、技术负责人、施工员、安全员、质量员要求的五大员外，还须配备桥梁测量员、巡查车辆驾驶员、驾驶巡查船操作工，巡查员、桥梁养护工、中小型机械操作工，至少各一名。投入人员均须按相关规定缴纳社保。养护过程中采购人有权利根据现场实际情况要求中标供应商增加相关的机械、设备，中标供应商不得拒绝。

投标人的项目负责人应具有桥梁巡查养护工作经验，中标供应商在承包期内，未经采购单位的同意，不得变换项目负责人，如若不能兑现，视同违约处理。

每座桥梁须设置打更器，该费用包含在巡查投标报价内，今后该费用不予调整。

2、员工保障

（1）必须与员工签订书面劳动合同，招收人员在主管部门备案。

（2）执行《劳动法》、《劳动合同法》有关员工保障的其他规定，由劳动部门查实的，根据查实情况处罚。

（3）用工年龄按照国家劳动法律法规相关规定执行。

（4）中标方按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和暂住证手续等；应严格按照劳工法律各条规定逐条落实一线作业人员工资、岗位津贴、福利待遇、社会保险等要求，安排好属下人员的住宿和教育管理工作，如发生违纪违法事件，由中标方承担一切经济责任和法律责任。中标方需加强安全教育工作，配置安全设施，确保安全施工巡检，预防发生事故，如一旦发生人员伤亡事故，由中标方自行负责处理并承担责任。

（5）承包单位必须重视安全生产，有健全的安全生产制度，落实安全生产措施，在承包期内的如发生安全责任事故的，承包方必须承担一切责任（包括经济赔偿和民事责任）。

（6） ▲具有巡查与维修工程施工相适应的专业机具设备：

| 序号 | 机具设备 | 数量（至少） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铣刨机 | 1辆 |
| 2 | 巡查船（橡皮艇） | 1艘 |
| 3 | 压路机 | 1辆 |
| 4 | 工程车（桥梁巡逻） | 1辆 |
| 5 | 裂缝测宽仪 | 1台 |
| 6 | 钢筋锈蚀仪 | 1台 |

备注：①其他机具设备由投标人参照规范并根据实际需求配备。

②中标供应商必须在中标后10日内提供；若未提供的，则取消中标资格。

3、履约保证要求

（1）中标单位签订合同后需提供合同价1%的履约保证金(中标单位基本帐户银行转账形式)，中标单位如有违约，违约金在履约保证金中扣除，履约保证金在合同期满且达到采购人要求后退还，不计息。

（2）项目负责人到位保证金：项目负责人在国家规定的工作日时间必须90%到位。项目负责人未经批准，擅自离开,每少一天承包人向发包人支付违约金1000元人民币，不足一天按一天计（下同）；承包人后未经发包人同意，不得擅自更换项目负责人，否则每更换一次项目负责人，承包人向发包人支付违约金30000元。违约金直接从下一次支付工程款中扣除，如不足可在项目负责人到位保证金中扣除。

（3）项目班组管理人员到位保证金：项目班组管理人员在国家规定的工作日时间必须100%到位。项目班组管理人员未经批准，擅自离开,每少一天承包人向发包人支付违约金500元人民币，不足一天按一天计（下同）；承包人后未经发包人同意，不得擅自更换项目班组管理人员，否则每更换一次项目班组管理人员，承包人向发包人支付违约金10000元。违约金直接从下一次支付工程款中扣除，如不足可在项目班组管理人员到位保证金中扣除。

（4）工期保证金：维养单位必须在采购人要求工期内保质保量完成施工任务，每延期一天向采购人支付违约金2000元，不足一天按一天计算；维养单位接到采购人发出施工任务后必须在采购人规定时限内进场施工，每延期一天向采购人支付违约金2000元，不足一天按一天计算。违约金直接从下一次支付工程款中扣除，如不足可在工期保证金中扣除。

（5）安全文明施工保证金：维养单位在施工过程中必须满足《温州市区城市道路挖掘管理规定》（温城法发〔2013〕30号）及其他有关规定要求，否则采购人有权利酌情扣除安全文明施工保证金。

（6）质量保证金：工程施工质量必须符合设计要求和国家或行业的质量检验评定标准，质量要求为合格。如因中标供应商原因未达到合同约定的条件，采购人或监理单位可要求中标供应商在规定时间内返工，直至达到合同约定的条件，并由中标供应商承担全部返工费用。否则采购人有权利酌情扣除质量保证金。

（7）农民工工资支付保证金：维养单位必须按时支付农民工工资，否则采购人有权利酌情扣除农民工工资支付保证金。

（8）本项目人员数量参考有关桥梁巡查养护承包费用计算方法以及本项目实际预算情况制定，招标文件规定的人员设备数量，供应商投标不得少于招标文件要求规定，投标供应商可根据招标文件要求的人员、设备数量，合理测算，制定详细的服务方案。

（9）投标供应商须向巡查人员提供基本的劳保用品。

（10）供应商须负责对员工进行安全培训，确保安全生产。合同承包期内，供应商的工作人员、车辆、工具出现安全事故导致人员伤亡、器械损毁的情况，均由中标供应商自负责任。各供应商须在报价中考虑风险。

本次采购，在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、社保、节假日、高温补贴出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予以调整该部分费用，各供应商在报价时须综合考虑风险。

本次采购要求投入的巡查车辆、测距仪、水准仪等必须为供应商自有。要求供应商在接到中标通知书后15天内设备进场并在工程相应范围内设置办公场所，如供应商不能按时提供设备进场和设置办公场所，供应商按违约处理。

本次采购，中标供应商如出现拖欠人员工资，采购人有权用中标供应商的合同履约保证金先行支付所拖欠的人员工资，在次季应付的工程费中扣回相等的金额补足履约保证金，两次因拖欠人员工资及待遇费用引发群体性事件的，采购人有权单方面终止合同并按供应商违约处理。

五、商务条款

1、采购预算：520万元（含税）

2、服务期：2年

3、付款方式：详见招标文件合同部分

第五部分   评标原则及方法

据《中华人民共和国政府采购法》等相关法规特制定以下评标办法。

一、 总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保项目质量，节约投资，最大限度的保护采购人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对未中标单位，评委会不作任何解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将按无效标处理。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

1、采购人或代理机构对各投标供应商的投标资格进行审查；然后由评标委员会对合格投标供应商的技术资信标和商务（报价）标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

2、如有投标供应商投标报价超出各最高限价，其投标文件作无效标处理。若所有投标供应商投标报价均超出采购预算，且采购人无法支付的，本项目做废标处理，重新组织采购工作。

3、电子投标文件内容制作不清晰，导致评标委员会无法认定的，后果由投标供应商自行承担。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商和次高的投标供应商作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中技术资信分70分，商务报价分30分。

五、评分细则

1、技术资信部分的评定（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各供应商的各项评分内容评分合计的算术平均值为该供应商技术资信部分的最终得分（四舍五入，保留小数点后保留二位）。

技术资信评分表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 0-3 | 根据投标供应商的社会信誉、行业信誉、企业实力、企业AAA证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等情况；评委进行酌情打分，最高得3分。 信誉好、实力强得3分；信誉较好、实力较好得2分；信誉一般、实力一般得1分，不提供不得分。 |
|  |  | 0-2 | 投标供应商具备特种工程（结构补强）专业承包资质得2分，本项最高得2分。需提供资质证书扫描件，不提供不得分。 |
| 2 | 供应商业绩 | 0-3 | 根据投标供应商提供的2020年1月1日以来的桥梁巡查养护项目业绩，由评委会核定打分，一个业绩得1分，最多3分。（时间以合同签订时间为准）。提供复印件并加盖公章，否则不予认可。 |
| 3 | 项目配备班组人员实力情况 | - 0-16 | 项目负责人（市政专业二级建造师及以上）、技术负责人（市政专业中级或以上职称）、市政施工员、市政安全员、市政质量员各一名，满足以上情况得16分，否则不得分；各岗位人员仅限一名，不重复计分，本项最高得分16分。投入人员均须按相关规定缴纳社保。提供拟派人员在投标供应商本单位近三个月的社保证明及相应职称证书或上岗证书等，不提供不得分。 |
| 4 | 投入巡视检查与设施养护的车辆、设备、工具的技术性能、水平及其他硬件设施的情况 | - 0-21 | 具有巡视检查与养护维修工程施工相适应的专业机具设备，铣刨机：得3分；巡查船：得4分；压路机：得5分；工程车（桥梁巡逻）：得3分；裂缝测宽仪：得3分；钢筋锈蚀仪：得3分。以上机械设备需提供设备在自有的情况下得分，需提供自有证明。未提供者不得分，本项最高得分14分。 |
| 5 | 桥梁巡检查与设施修复质量的保证措施及承诺 | 0-5 | 根据投标供应商编制的巡查与设施修复质量保证措施、承诺进行评分。 保证措施及承诺完全满足本项目得5分，保证措施及承诺部分满足本项目得3分，保证措施及承诺不满足本项目得1分，不提供不得分。 |
| 6 | 保证桥梁巡视检查与设施修复时效性的措施 | 0-5 | 根据投标供应商编制的巡查与保证设施修复时效性的措施，进行评分。 措施详细齐全得5分，措施较齐全得3分，措施不齐全得1分，不提供不得分。 |
| 7 | 安全、文明施工等措施的可行性、合理性 | 0-5 | 根据投标供应商编制的现场渣土日产日清，保证施工现场清洁措施；交通安全管理措施；施工区域围蔽措施等情况进行评分。 措施详细齐全得5分，措施较齐全得3分，措施不齐全得1分，不提供不得分。 |
| 8 | 各类规章管理制度、考核制度 | 0-5 | 根据投标供应商的各类规章管理制度、考核制度进行评分。 规章制度完善得5分，规章制度较完善得3分，规章制度不完善得1分，不提供不得分。 |
| 9 | 特殊天气、特殊情况应急事情处理方案 | 0-5 | 根据投标供应商编制的特殊天气、特殊情况应急事情处理方案进行评分。 处理方案完善得5分，处理方案较完善得3分，处理方案不完善得1分，不提供不得分。 |

- 2、商务报价部分（30分）

满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余供应商投标价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效供应商的投标价等于评标基准价时其报价分为满分30分；

2）其他供应商的价格分按以下公式计算：投标报价得分=(评标基准价/｛（1-投标下浮率）×小修部分最高限价+巡查部分投标报价｝)×30%×100。（保留小数2位）（保留小数2位）

3）▲本项目桥梁巡查部分最高限价为130万元，桥梁小修部分下浮率的不得少于3%，桥梁小修部分最高限价为390万元。如供应商报价超过项目的最高限价，则其投标文件作无效标处理。

4）若所有供应商的商务报价均超高限价，则作流标处理，重新组织招标。

3、 有效供应商的综合得分为技术资信标与商务（报价）标得分的总和。

4、评标委员会按综合得分高低顺序排列，综合得分前两名投标人依次作为第一中标候选人和第二中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同技术资信分高的排序第一；若技术资信标得分也相同的，以报价低的排序第一）

六、定标办法

本次招标由评标委员会推荐中标供应商，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商。如第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

七、确定中标（成交）供应商

评标结束后，采购人将在政府采购指定信息发布媒体上公示中标结果。公示期结束，且在规定期限内无异议则招标机构将向中标（成交）供应商发出中标通知书。

八、供应商义务

供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

# 第六部分 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）将在采购结果公示中对相关证明材料进行公示，接受社会监督。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖投标供应商公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务（报价）标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务的标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、投标供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。