温州市政府（分散）采购

磋 商 文 件

项 目 编 号：WZZF2022(ZC)-04-082（CS）

项 目 名 称：学生寝室厕所、阳台1.4栋改造及3栋寝室门更换工程（三期项目）

采 购 方 式：竞争性磋商

采购人：浙 江 省 温 州 中 学

采购代理机构：温州正风招标代理有限公司

二〇二二年四月

# 目    录

目    录	1

第一部分  磋商公告	2

第二部分  磋商供应商须知	6

磋商供应商须知前附表	6

一、 说  明	10

二、 磋商文件	14

三、 磋商响应文件的编制	14

四、 磋商响应文件的递交	22

五、 开标、评审和定标	22

六、 授予合同	25

七、 其他注意事项	26

八、 可中止电子交易活动的情形	27

第三部分  合同主要条款	28

（一）合同协议书	28

（二）通用条款（略）	31

（三）专用条款	31

（四）工程质量保修书	38

第四部分  附 件	40

附件1 磋商响应函	40

附件2 工程量报价表	41

附件3 编制说明	42

附件4 磋商总价	43

附件5 工程项目磋商报价汇总表	44

附件6 单位（专业）工程招标控制价（磋商报价）费用表	45

附件7 分部分项工程清单与计价表	46

附件8 施工组织（总价）措施项目清单与计价表	48

附件9 其他项目清单与计价汇总表	49

附件10 资格证明文件	50

附件11 商务条款、技术规格偏离表	53

附件12 选用主要材料的品牌表	54

附件13 同类项目业绩	55

附件14 政府采购政策功能相关说明	56

第五部分  采购内容	63

第六部分  磋商原则及方法	64

备注：磋商文件中带下“▲”并加划线的内容为磋商文件实质性条款或要求，带深色底纹或加下划线的内容为磋商文件重要内容，提醒磋商供应商审慎阅读。

# 第一部分  磋商公告

项目概况 学生寝室厕所、阳台1.4栋改造及3栋寝室门更换工程（三期项目）项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2022年 5 月 10 日 14:30（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZF2022(ZC)-04-082（CS）

项目名称：学生寝室厕所、阳台1.4栋改造及3栋寝室门更换工程（三期项目）

预算金额（元）：3200000

最高限价（元）：3000000

采购需求：

标项一：

标项名称：学生寝室厕所、阳台1.4栋改造及3栋寝室门更换工程（三期项目）

数量：1

预算金额（元）：3000000

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：浙江省温州中学学生寝室厕所、阳台1.4栋改造及3栋寝室门更换工程，详见磋商文件第五部分。

备注：/

合同履约期限：61日历天：学生寝室厕所工期：2022年6月11日--8月11日之前竣工(其中1栋7月初进场施工）；阳台改造工期：2022年8月11日之前竣工；3栋寝室门更换工期：2022年7月20日之前竣工。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；

- 本项目的特定资格要求：

（1）项目负责人具备建筑工程专业贰级及以上建造师资质，并具有安全生产考核B类证书；

（2）具备建筑装修装饰工程专业承包资质贰级及以上；

（3）具备有效的《安全生产许可证》；

（4）企业主要负责人具备有效的A类证书。

三、获取（下载）采购文件

时间：2022年 4 月 29 日至2022年 5 月 10 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn）

方式：线上获取（潜在供应商登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载采购文件），本次采购不提供纸质版采购文件。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年 5 月 10 日 14:30（北京时间）

地点（网址）：https://www.zcygov.cn政采云平台在线递交

五、响应文件开启

开启时间：2022年 5 月 10 日14:30（北京时间）

地点（网址）：https://www.zcygov.cn政采云平台

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各磋商供应商抓紧时间办理。

（3）供应商通过政采云平台电子投标工具制作磋商响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），电子投标具体流程详见（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12/25/2547.html）。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：浙江省温州中学

地    址：温州市瓯海区温瑞大道1002号

项目联系人（询问）：陈老师

项目联系方式（询问）：0577-86782665

质疑联系人： 倪老师

质疑联系方式：0577-86782665

2.采购代理机构信息

名    称：温州正风招标代理有限公司

地    址：浙江省温州市瓯海区南塘1组团1幢（商务楼）1504室

项目联系人（询问）：诸葛先生

项目联系方式（询问）：13506646781

质疑联系人：鲁先生

质疑联系方式：0577-88119278

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：温州市财政局政府采购监管处

地   址：温州市鹿城区绣山路299号

联系人 ：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分  磋商供应商须知

## 磋商供应商须知前附表

| 工程名称 | 见第一部分“磋商公告” | 联系人 |  | 见第一部分“磋商公告” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 浙江省温州中学内 | 联系电话 |  | 见第一部分“磋商公告” |  |
| 资金来源 | 市财政教育费附加经费 | 磋商有效期 |  | 60日历天（从磋商响应截止之日算起） |  |
| 承包方式 | 包工包料 | 质量要求 |  | 现行标准合格 |  |
| 工程范围 | 见施工图和工程量清单及编制说明 | 工期要求 |  | 见第一部分“磋商公告” |  |
| 磋商供应商 资格条件要求 | 见第一部分“磋商公告” |  |  |  |  |
| 是否接受联合体投标 | R不接受 □接受，应满足下列要求： |  |  |  |  |
| 现场踏勘 | □组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 þ不组织 |  |  |  |  |
| 投标预备会 | □召开 R不召开 |  |  |  |  |
| 分包与转包 | （1）分包： ¨ 同意将非主体、非关键性的 工作分包。 不同意分包。 转包：本项目不允许转包。 |  |  |  |  |
| 报价要求 | 本项目采用人民币报价 客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。 竞争性磋商以最后报价为合同价。 |  |  |  |  |
| 招标控制价及最高限价 | - ▲本项目招标控制价为人民币叁佰壹拾玖万玖仟捌佰陆拾玖元整（￥3199869元），磋商供应商的报价超过招标控制价的，按无效标处理。 - 本项目最高限价为人民币叁佰万元整（￥3000000元），磋商供应商的报价超过最高限价的，按无效标处理。 |  |  |  |  |
| 磋商响应文件递交地点 | 见第一部分“磋商公告” |  | 递 交 地 点 |  | 见第一部分“磋商公告” |
| 磋商响应截止时间 | 见第一部分“磋商公告” |  |  |  |  |
| 开标时间 | 见第一部分“磋商公告” |  | 地点 |  | 见第一部分“磋商公告” |
| 响应文件形式、制作及组成 | 本项目实行网上电子投标。 供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件二类： (1)电子响应文件：通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs）。 (2)以介质存储的数据电文形式的备份响应文件：与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的备份响应文件(文件扩展名为.bfbs)，响应文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至温州正风招标代理有限公司电子邮箱121960309@qq.com，递交1份，传送的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由供应商自行承担。 响应文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件三部分组成。 注：成交供应商在收到成交通知书时按采购人要求提供全套纸质响应文件贰份。 |  |  |  |  |
| 电子招投标特殊情况处理方式 | 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理： 若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子响应文件自动失效。 |  |  |  |  |
| 开评标程序 | 待开标→磋商响应文件在线解密→代理机构或采购人在线资格性审查→专家在线评标→系统公开商务技术响应文件评审结果→系统公开最终报价情况→磋商小组对最终报价情况进行评审→系统公布评审结果 上述程序将根据政采云电子评标系统的调整而变动。 |  |  |  |  |
| 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为3人或以上单数，除采购人代表外的专家将在温州市财政局的评标专家库中随机抽取产生。 |  |  |  |  |
| 磋商响应文件无效标条款 | 详见竞争性磋商文件第18页，第6点。 |  |  |  |  |
| 供应商信用信息查询 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：响应文件递交截止时间； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝； 4.不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条规定；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |  |  |
| 政府采购节能环保产品 | 1.投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构出具的认证证书或证书发布平台的投标产品认证证书查询截图；参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）；证书发布平台详见《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 2.产品属于政府强制采购节能品目的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商须按上款要求提供节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。产品属于政府强制采购节能产品品目的，投供应商未提供节能产品的，其投标将作无效标处理；本文件另有规定的除外。 |  |  |  |  |
| 本项目扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于¨农、林、牧、渔业，¨工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），þ建筑业，¨批发业，¨零售业，¨交通运输业（不含铁路运输业），¨仓储业，¨邮政业，¨住宿业，¨餐饮业，¨信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），¨软件和信息技术服务业，¨房地产开发经营，¨物业管理，¨租赁和商务服务业，¨其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） 行业。 （2）中小企业划型标准：根据（关于印发《中小企业划型标准规定》的通知）（工信部联企业【2011】300号）的文件规定确定。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）的相关规定： 2.1.是否为预留份额项目： þ本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。 ¨本项目为非预留份额项目、非专门面向中小企业的项目 ¨在评审时对小型和微型企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 %（3%-5%）作为其价格分。 ¨本项目为¨接受大中型企业与小微企业组成联合体、¨允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 %（2%-3%），工程项目为 %（1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。¨本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 %（1%—2%）作为其价格分。 2.2组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控 股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.5接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 3、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 4、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 |  |  |  |  |
| 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |  |  |  |  |
| 政府采购信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。 |  |  |  |  |
| 履约保证金 | 履约担保的形式：接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约担保的金额：合同金额的2% 成交供应商在接到成交通知书签订合同后5个工作日内须向采购人提交履约担保，并且要保证履约担保在合同履行期间的有效性。 |  |  |  |  |
| 付款方式 | 1. 合同签订后7个工作日，采购人向成交供应商支付合同总额10%的预付款； 2. 工程量完成总量50％后，支付至合同总价40％； 3. 待工程竣工，工程验收合格后（并无出现质量安全事故，质量安全事故罚金上限按合同总金额5%为上限，不足部分按实支出）最多支付至150万元（2022年拨付资金总额）； 4. 工程尾款及工程施工中因变更等产生的价款均留在竣工验收以后结算时，经采购人认可的审计部门审计后按审定结果结清；所有因工程变更而产生的工程价款的增减均留至本工程竣工审计后计取。 5. 工程按合同约定内容竣工验收通过后，成交供应商须尽快按采购人规定内容提出工程结算并将有关资料送达采购人。采购人自接到成交供应商结算资料后应尽快审计完毕， 在出具正式审定文件后次年内，采购人支付工程款至工程审定造价的100%；合同总额2%的履约保证金转为质量保证金，待验收合格满贰年后无质量问题即结清，以上均不计息。 6. 工程剩余款项支付时间，视采购人的财政资金拨付情况而定，如2022年经费不足的，将在2023年支付剩余工程款项。 |  |  |  |  |
| 采购代理服务费 | 1.采购代理服务费一次性收取人民币叁万元整（￥30000），由成交供应商在领取成交通知书时支付。 2.采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 3.采购代理服务费汇入账户： 户 名：温州正风招标代理有限公司 账 号：769000120190010526 开户行：温州银行江滨支行 4.关于采购代理服务费及其他财务方面的详细事宜请咨询采购代理机构财务部周先生（0577-88119278）。 |  |  |  |  |
| 其他事项 | 成交供应商应根据要求在进场前办理进场施工许可证。 |  |  |  |  |

## 一、 说  明

1.   本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）及省市等法律法规及有关规范性文件组织和实施的。

2.   定义

2.1 “采购人”系指磋商公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指磋商公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “磋商供应商、供应商、申请人”均系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”且加下划线的条款系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求。

3.  合格磋商供应商要求

3.1合格的磋商供应商应满足磋商文件第一部分“磋商公告”对申请人的资格要求。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的磋商供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3磋商供应商可授权磋商供应商代表以磋商供应商名义参加本次采购的投标活动（包括磋商响应文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果磋商供应商代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人(负责人)授权书》。

3.4采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同磋商供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个参加评标的磋商供应商，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同磋商供应商参加同一合同项下投标的，按一家磋商供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件规定的方式确定一个磋商供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家磋商供应商提供的核心产品（见磋商供应商须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。

3.5货物类是否允许采购进口产品、是否要求节能/环境标志产品等情况见磋商供应商须知前附表。

4.  采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 根据《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119 号）文件相关规定，本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

4.2 支持绿色发展

4.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。磋商供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，磋商供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

4.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

4.3支持中小企业发展

4.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2在政府采购活动中，磋商供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

4.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

4.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，磋商供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予6-10%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件九）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.3.6可享受中小企业扶持政策的磋商供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，磋商供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

5.  询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1质疑提交形式：以书面形式向磋商公告中载明的质疑联系人提交或登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）通过“询问质疑投诉”栏向采购机构内设的质疑联系人提交并上传书面质疑材料。

5.2.2.2对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.3对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.2.4对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

## 二、 磋商文件

1.   磋商文件由磋商文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  磋商文件的澄清和修改

2.1  提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三、 磋商响应文件的编制

1．  磋商供应商应认真阅读磋商文件中所有事项、格式、条款、技术规范和其它要求等。磋商供应商没有按照磋商文件要求提交的全部资料，或者没有对磋商文件各个方面作出实质性响应，是磋商供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

2．  磋商供应商应保证所提供所有文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现磋商供应商提供了虚假文件资料，其响应将被拒绝，并承担相应的法律责任。

3.   磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件。

3.1  电子磋商响应文件：供应商根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件关联定位、加密并递交。

3.2  备份磋商响应文件：供应商在政采云平台传输递交磋商响应文件后，还可以在磋商截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件。备份磋商响应文件按“政采云平台项目采购-电子招投标操作指南”上传。

4.   磋商响应文件的效力

磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件和备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

5.   磋商响应文件的组成：

5.1  磋商响应文件由资格响应文件、商务技术响应文件、报价要求响应文件三部分组成：

5.1.1 资格响应文件：

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 附件10-1、2 |
| 2 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 | 附件10-3 |
| 3 | 磋商供应商企业法人有效营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）（五选一） ①如磋商供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； ②如磋商供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； ③如磋商供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； ④如磋商供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； ⑤如磋商供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 |  |
| 4 | 供应商企业法人有效营业执照 |  |
| 5 | 供应商的建筑装修装饰工程专业承包资质贰级及以上证书 |  |
| 6 | 供应商有效的《安全生产许可证》 |  |
| 7 | 供应商项目负责人的建筑工程专业贰级及以上建造师资质，并具有安全生产考核B类证书 |  |
| 8 | 供应商企业主要负责人具备有效的A类证书 |  |
| 9 | 中小企业声明函 | 附件14-1 |
| 10 | 残疾人福利性单位声明函（如为残疾人单位的请根据附件内容提供） | 附件14-1 |
| 11 | 监狱企业提供的相关证明材料（如为监狱企业的请根据附件内容提供） | 附件14-1 |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照需提供复印件或扫描件加盖电子公章。 |  |  |

5.1.2商务技术响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商响应函 | 附件1 |
| 2 | 商务条款、技术规格偏离表 | 附件11 |
| 2 | 选用主要材料的品牌表 | 附件12 |
| 3 | 投入本项目的主要材料的质量水平、技术性能指标、环保性能 |  |
| 4 | 同类项目业绩 | 附件13 |
| 5 | 根据技术资信评分表的要求提供技术材料 |  |
| 6 | 磋商供应商所投产品节能环保水平相关证明材料 | 附件14-2 |
| 7 | 根据磋商文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |  |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照需提供复印件或扫描件加盖电子公章。 |  |  |

5.1.3 报价要求响应文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程量清单报价表 | 附件2 |
| 2 | 编制说明 | 附件3 |
| 3 | 磋商总价 | 附件4 |
| 4 | 工程项目磋商报价汇总表（建筑工程、安装工程） | 附件5 |
| 5 | 单位（专业）工程招标控制价（磋商报价）费用 | 附件6 |
| 6 | 分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表 | 附件7 |
| 7 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 | 附件8 |
| 8 | 其他项目清单与计价汇总表 | 附件9 |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照需提供复印件或扫描件加盖电子公章。 |  |  |

其中分部分项工程量综合单价计算表、措施项目费计算表根据《浙江省建设工程工程量清单计价指引》中的规定，结合本工程的采购实际情况，成交单位在接到成交通知书起的贰个工作日内向采购人提供一式拾份盖印原件，作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一。

5.2  响应文件格式

依照技术规范要求，针对本工程的特点和磋商标准项目内容，磋商供应商应根据磋商文件中所提供的格式、内容按顺序填写、编写目录和页码，分别写入资格响应文件、商务技术响应文件和报价要求响应文件中。混乱的编排导致磋商响应文件被误读或查找不到有效文件是磋商供应商的风险（具体格式见第四部分附件）。

6. ▲本项目设有最高限价，具体见磋商须知前附表，磋商供应商的磋商报价不得高于最高限价，否则将作为无效报价。

6.1  报价计价参考依据：

（1） 国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

（2）《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）；

（3）《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

（4）《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

（5）《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）；

（6）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

（7）《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）；

（8）《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）；

（9）《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）；

（10）执行温州市住建委《转发关于浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》温住建发【2018】299号

（11）执行浙江省住房和城乡建设厅《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》浙建建【2018】61号

(12)执行浙江省住房和城乡建设厅省建设工程计价依据（2018版）的《建筑安装工程施工取费费率》

(13)执行浙江省住房和城乡建设厅<关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知>浙建建发【2019】92号

6.2  工程量清单报价采用综合单价法。招标采购单位向各磋商供应商提供统一的全套施工图纸、工程量清单、变更说明等各种技术资料，各磋商供应商应根据现行预算定额依据和企业内部经济测算，结合本工程实际情况和市场价格信息、管理技术水平，综合测定自由竞报磋商报价，同时提供主要材料及设备明细表所有内容。成交供应商的磋商报价将作为签订合同和办理竣工结算的有效依据之一。

综合单价是指完成工程量中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑以上等所有风险因素。本工程量报价包括按照报价文件规定完成工程量所列的全部费用，包括分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、民工工伤保险、危险作业意外伤害保险等全部费用。

6.3  按提供的工程量清单和报价格式的内容分项填写。磋商报价时每单项均需填写单价和合价，对磋商单位没有填写单价或合价的项目费用，应视为已包含或分配到工程量清单的其他单价或合价之中。

6.4 ▲磋商供应商不得采用总价让利或百分比让利等办法进行磋商报价，否则磋商将被否决。

6.5  分部分项工程量清单报价的要求

6.5.1分部分项工程量清单报价时，相关表格中序号、项目编码、项目名称、计量单位和工程数量应按“分部分项工程量清单”中的相应内容填写。

6.5.2磋商供应商在分部分项工程量清单计价时，应按照磋商文件的要求，根据工程特点并结合市场行情及磋商供应商企业状况，考虑以上各项等所有可能发生的风险费用，自主报价。

6.6  措施项目清单报价的要求：

（一）施工技术措施费：

（1）工程垂直运输费：是指本工程在报价工期内完成全部工作所需的垂直运输机械台班费用。磋商供应商可根据本工程实际情况和施工方案自行测算报价，该费用一次性包干，今后不予调整。

（2）脚手架费：是指完成本工程所可能发生的脚手架搭拆费用，各磋商供应商可根据工程实际情况自行报价，该费用一次性包干，今后不予调整。

（3）其他施工技术措施费：是指磋商供应商根据本工程各专业、温州市及工程特点补充的技术措施费用项目。磋商供应商可根据本工程实际情况和施工方案自行测算报价，该费用一次性包干，今后不予调整。

（二）施工组织措施费

（1）安全文明施工费：安全文明施工费包括建设工程安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费等。安全生产费用实行资金单列到位、专户管理、专款专用，为不可竞争的费用，计入总造价。

（2）提前竣工增加费：是指因缩短工期要求发生的施工增加费，包括赶工所需发生的夜间施工增加费、周转材料加大投入量和资金、劳动力集中投入等所增加的费用等。

（3）二次搬运费：是指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。该费用一次性包干，今后不予调整。

（4）冬雨季施工增加费：是指在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用。该费用一次性包干，今后不予调整。

（5）行车、行人干扰增加费：是指边施工边维持人与车辆通行的市政、城市轨道交通、园林绿化等市政基础设施工程及相应养护维修工程受行车、行人干扰影响而降低工效等所增加的费用。

（6）其他施工组织措施费：是指根据各专业工程特点补充的施工组织措施项目的费用。

（三）其他措施费

（1）其他施工组织措施费:是指磋商供应商根据本工程各专业、温州地区及工程特点补充的施工措施费用项目。磋商供应商可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算报价，该费用一次性包干，今后不予调整。

A、  现场原有建筑物拆除及垃圾清运费：磋商供应商现场踏勘后，根据施工现场实际情况以及可能存在的风险，计算满足施工场地要求所需的施工场地清理及原有建筑物拆除及垃圾清运费、消纳，该费用一次性包干，今后不予调整。

B、  本工程三通一平工作已完成，施工用水电已接入施工现场，但磋商单位需安装施工用水、用电专用总表及用于其他配套工程的分水、电表及线路等以供自身和其他配套工程单位施工所需，磋商单位可测算相应所需费用计入措施费用中，该费用一次性包干，今后不予调整。

C、  施工期间，磋商单位每天施工完毕后，均须保证材料运输通道的畅通干净，工程施工完毕后，场地垃圾清运及清洗费用，由磋商供应商自行考虑，计入该报价，该费用一次性包干，今后不予调整。

D、  施工中对地面保护、窗户及周边设施保护等费用由磋商供应商自行测算报价，今后不予调整。

措施项目报价时有关表格中的序号、项目名称应按“措施项目”中的相应内容填写。磋商供应商可根据自己编制的施工组织设计，增加措施项目，但不得删除不发生的措施项目。磋商供应商增加的措施项目，应填写在相应的措施项目之后，并在“措施项目计价表”序号栏中以“增╳╳”示之，“╳╳为增加的措施序号，自01起顺序编制。

措施项目计价时，对于不发生的措施项目，金额一律以“0”计价。除以上提到的费用外，磋商供应商认为有必要，或者使用了不同的施工方案，其他措施费用中磋商供应商可以自行增加或减少，如磋商供应商不增加其他费用，则采购人认为报价已综合考虑了为完成本工程所需的全部费用。在报价表中，承包人必须单独列项，如没有此项费用，金额一律以“0”计价。

各磋商供应商应考虑在施工期间措施费用范围内可能变动的因素，各自估计风险计入报价，今后不论费用如何变动，成交造价均不再调整。

6.7  其他项目费（清单）是为完成工程项目施工发生于建设工程施工前的施工预备和施工过程中的配合服务、完成零星项目等的费用，包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费等，其他项目费应按规定计价。

6.8  本项目的建筑装修装饰工程规费费率、安装工程规费费率为不可竞争费用，各磋商供应商应按规定填写；若磋商供应商没有填报，则认为装饰工程、安装工程规费已包括在综合单价内，并按规定将建筑装饰工程规费及安装工程规费从报价中扣除。

6.9 本工程的税金为不可竞争费用，磋商供应商应按规定填写税金；若磋商供应商没有填报税金，则认为税金已包括在综合单价内，并按规定将税金从报价中扣除。

6.11合同价的调整

本工程合同价格调整按以下内容进行调整，其他将不再进行调整，按报价时的报价执行：

6.11.1工程量误差的调整：本工程报价前，磋商供应商不得对采购人统一提供清单中的项目或数量进行改动。确定成交候选供应商后，第一成交候选供应商应根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中的工程量计算规则及《浙江省建设工程工程量清单计价指引》中的有关规定，按照采购人提供的施工图和相关资料，对采购人提供清单中的工程量进行核对。若有工程量误差，单项工程量差异绝对值≥5%的且各差异部分工程造价之和的绝对值≥成交造价1％的，在报价后的30个工作日内必须一次性向采购人提出正式书面核对要求（即《工程量清单核对反馈表》），双方对工程量进行核对，按报价时的所报项目综合单价，进行项目工程量和合同造价的调整；经认定后的工程量将作为签订合同和办理结算的有效依据之一，并报温州市财政部门备案。

若成交供应商在规定时间内未提出核对要求，或核对理由不充分，或经双方复核后，项目工程量单项差异绝对值小于5%或各差异部分工程造价之和的绝对值小于成交造价1％，则工程合同价格将不作调整。

6.11.2分部分项工程量项目综合单价的确定

（1）本工程施工过程中由于设计变更引起新的工程量项目，或采购人提供的工程量项目有漏项，其相应综合单价的确定方法为：

A、  合同中有类似项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

B、  合同中没有类似项目综合单价的，按4.13.3工程预算定额、费用定额计算后结合成交下浮率计算。

（2）由于项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

6.11.3根据《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）与有关造价政策的规定，经审定本工程取费标准见招标控制价。

工程量清单中未提供的新增项目的工程造价按上述规定计算后,再按磋商供应商的成交造价相对招标控制价的下浮率{(招标控制价—成交造价)÷招标控制价*100%}进行结算。

6.11.4主要价格波动引起的合同价格的调整

所有暂定价材料中的材料均须由成交施工单位按采购人提供的“材料询价单”提出并填写材料样品、品质、色彩、型号、规格、单价等详细数据签字盖印后交由采购人询价确认，经采购单位询价确认签证的由成交供应商组织解决的材料，按采购人提供的材料询价单上的签字盖印签证认可的询定内容进行调整；暂定价子目调整由采购单位有权根据实际情况变更和可以通过采购或委托成交供应商组织解决。委托成交供应商组织解决的，经采购人和监理单位签字盖印签证确认同意使用，竣工结算时按采购人签字盖印签证认可的询定内容进行结算。

6.11.5其他项目中“报价人部分”的零星工作项目费，按承包人实际完成并经采购人和其委托的监理单位工程师共同签证的数量进行结算调整，综合单价不变。

6.11.6由于分部分项工程量项目或工程数量的调整，引起措施项目或其他方面费用的损失，措施项目在报价文件中明确一次性包死的将不再调整，其他方面费用的损失由报价人在风险费用中考虑，不再进行调整。

6.12 材料、设备供应办法

6.12.1本工程所需材料设备等原则上由成交供应商组织采购供应，成交供应商须按采购人提供的“材料询价单”提出并填写材料样品、品质、色彩、型号、规格、单价等详细数据签字盖印后交由采购人询价确认后由成交供应商按采购人询定内容组织采购供货、运输并办理竣工结算，所供设备材料均须为国家规定的最高等级（材料设备等的消防等级须符合温州市消防部门规定的B1级及以上等级），设备材料到货后须经采购人和其委托的监理工程师按规定审核同意并经采购人和监理人备案后才能进场使用，进场后的保管责任由成交供应商自行负责。

6.12.2由采购单位委托成交供应商组织解决的包含暂定价的项目原则上以暂定材料价或暂定综合价为基准进行退价，若成交供应商磋商报价中该部分报价高于采购单位提供的暂定价或暂定综合价时，则按成交供应商的磋商报价退价，若发现成交供应商磋商报价中该部分报价低于采购单位提供的暂定价的或暂定综合价时，则按采购单位提供的暂定价或暂定综合价退价。

6.12.3本工程材料指标按照工程量中提供的指标，以备进行换算。今后材料市场价均以2022年第3期《温州工程造价信息》市场价格为基准，若其中无内容的以建设单位的询定内容为准。

6.12.4根据国家发展改革委等七部27号令《工程建设项目货物招标投标办法》的规定，工程建设项目报价实行承包报价，以材料设备暂定价形式总承包范围内的单价合同金额超过100万材料设备，应当由总承包成交供应商和工程建设项目招标采购单位共同依法组织采购，双方当事人的风险和责任承担具体在合同中约定。

7．  磋商有效期

7.1▲自开标之日起60日历日内磋商应保持有效，有效期短于该期限的磋商将会被拒绝。

7.2  在特殊情况下，招标采购单位可与磋商供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

7.3  磋商供应商可拒绝接受延期要求。同意延长磋商有效期的磋商供应商不能修改磋商响应文件。

8．  磋商响应文件的签署和规定

8.1  磋商供应商应根据磋商文件的规定对磋商响应文件进行电子盖章及签署。

## 四、 磋商响应文件的递交

1.   磋商响应文件的递交

磋商响应文件必须在磋商文件规定的磋商响应文件截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商截止时间后送达的磋商响应文件，将被政采云平台拒收。

2.   磋商响应文件的补充、修改和撤回

磋商供应商在磋商截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

## 五、 开标、评审和定标

1．  磋商小组

1.1  招标采购单位依法组建磋商小组。磋商小组由3人（含）以上的单数组成，负责对响应文件进行审查、质疑、评估和比较并与响应供应商进行磋商。磋商小组成员在磋商过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2．  评审过程的保密性

磋商开始后直至向成交供应商授予合同时止，凡与磋商有关的资料均不得向磋商供应商及与磋商无关人员透露。如果磋商供应商在磋商过程中试图向招标采购单位和磋商小组成员施加影响，或扰乱磋商和评审秩序，其响应将被拒绝。

3.   磋商前准备

3.1  磋商响应文件签收及解密：由采购代理机构开始签收并开始解密磋商响应文件。

3.2  磋商响应文件解密：磋商响应文件递交截止时间后，磋商供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起半个小时内。磋商响应文件未按时解密，磋商供应商提供了备份磋商响应文件的，以备份磋商响应文件作为依据，否则视为磋商响应文件撤回。磋商响应文件已按时解密的，备份磋商响应文件自动失效。

3.3  磋商响应文件解密结束。磋商供应商在线解密磋商响应文件完毕后，由采购代理机构结束解密磋商响应文件。

4    磋商和评审

4.1  磋商资格审查

采购人或采购代理机构依据法律、法规和磋商文件的规定，对各磋商响应文件中的资格证明在线进行审查，以确定是否具备磋商资格。▲只要有一项审查不合格，则该磋商供应商的资格审查不合格，审查不合格的磋商响应文件将不予评审。

4.2  响应文件的评审

磋商小组根据竞争性磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的响应按无效处理。磋商小组对响应文件是否实质上响应磋商文件的要求是根据响应文件本身而不是依据外部证明。

4.3  竞争性磋商

（1）磋商小组所有成员根据磋商文件规定的程序、评定成交标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行在线磋商。

（2）磋商小组将遵循公平、公正的原则，采用相同的程序和标准，集中与单一供应商分别进行磋商。磋商主要针对磋商供应商提供货物或服务的价格、技术性能、质量水平和保证措施、交货时间、安装实施方案、售后服务及承诺、培训计划、履约能力、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评。

（3）在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和响应情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（5）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

（6）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并根据磋商文件的规定对磋商响应文件进行电子盖章及签署。

4.4  最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（3）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.5  综合评分

（1）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（2）综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（3）综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

（4）评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

5．  响应文件的澄清

5.1  磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。拒不按要求对其响应文件进行澄清，说明或更正的磋商供应商，磋商小组可以认定其响应文件无效。

5.2  磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用电子传输形式。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

5.3  经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，响应文件则被认为是“没有实质性响应磋商文件要求”，不进入下一步评审。

6. ▲在对各磋商供应商的响应文件进行评审时，响应文件有下列情况之一的，经磋商小组认定后按无效响应文件处理：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）明显不符合磋商文件中主要技术要求的；

（3）响应文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认或未做好节点关联导致关键内容缺失的；

（4）响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（5）磋商供应商代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（6）仅提交备份磋商响应文件的；

（7）磋商小组认定不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

7.   评审过程中遇到特殊情况，由磋商小组遵循公开、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

8    确定成交供应商

8.1  磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。综合得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

8.2  排名第一的成交候选供应商放弃成交；或因不可抗力提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为成交供应商，以此类推至第三名。

9.  其他未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

## 六、 授予合同

1.   确定成交供应商

1.1  采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

1.2  采购人应当自收到评评审告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定的成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

1.3  成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

2.   成交公告

2.1  采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，磋商文件应当随成交结果同时公告。

3．  成交通知书

3.1  在发布成交公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

3.2  成交通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。

4．  签订合同

4.1  成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点以及其他内容与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

4.2  在签订合同前，采购人有权在成交总价不变的前提下要求成交供应商对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件、响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经磋商供应商和磋商小组双方签字的磋商纪要和成交通知书均作为合同附件。

4.4  拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，报采购监管部门处理。

4.5  合同一式五份，其中采购人二份，成交供应商二份，采购代理机构备案一份。成交供应商在采购合同签订后应及时提交壹份交采购代理机构备案，同时提交一份纸质磋商响应文件（正本）供采购人备案用。

5.   合同履行时更改采购数量的权力

5.1  在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购合同金额的百分之十。

6．  履约保证金

6.1  成交供应商在收到成交通知书后，需向采购人提供履约保证金，此保证金应在签订合同后10日内提交。

6.2  履约保证金用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。其中，成交供应商施工项目班子承诺的三大员到位履约担保占成交供应商履约保证金总额的30%，工程质量履约担保占成交供应商履约保证金的30%，工程工期履约担保占成交供应商履约保证金的30%，工程安全文明施工履约担保占成交供应商履约保证金的10％。

6.3  履约保证金自合同签订之日起至工程完成并通过最终验收之日止有效。有效期满后，采购人及时将履约保证金无息退还给成交供应商。

6.4  工程质量保修及担保金：本工程质量保修期规定为本招标工程竣工验收通过之日起两年，到期无问题即退还（不计息）。

## 七、 其他注意事项

1.   所有工程量的增或减而导致的工程价款的按磋商文件规定而产生的增或减均留至本招标工程竣工结算审计时计取。

2.   本招标工程的竣工审计将在工程竣工及按本招标书及合同规定标准通过验收后30天内由成交供应商提交工程竣工结算资料并交采购单位认可的审计单位进行审计，并按其审定结果办理工程结算手续。

3.   质量等级：合格。竣工验收时如果达不到合格标准，将被扣除质量担保。

4.   验收标准；执行《建筑工程施工与质量验收标准》，竣工后严格以上述规范标准为依据，经有关部门检查验收，工程质量达到合格等级。

5.   工程总价：按合同价一次包定，除按磋商文件规定外不再调整。

6.   采购人提供的技术文件，图纸及有关资料：

6.1  磋商文件；

6.2  工程量清单；

6.3  图纸和技术资料；

工程量清单及图纸以书面形式发布的为准。

## 八、 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.   电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.   电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.   电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.   病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.   其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

# 第三部分  合同主要条款

附件：GF—2017—0201

建 设 工 程 施 工 合 同（示范文本）

中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定

二〇一七年六月

## （一）合同协议书

发包人（全称）：      浙江省温州中学

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浙江省温州中学学生寝室厕所、阳台1.4栋改造及3栋寝室门更换工程（三期项目）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、 工程概况

1. 工程名称：温州中学学生寝室厕所、阳台1.4栋改造及3栋寝室门更换工程（三期项目）

2. 工程地点：浙江省温州中学内（温州市瓯海区温瑞大道1002号）

3. 工程立项批准文号：

4. 资金来源：市财政教育费附加经费

5. 工程内容：    学生寝室厕所、阳台1.4栋改造及3栋寝室门更换工程  。

6. 工程承包范围：根据招标时发包方提供的施工图、工程量清单和磋商文件

二、 合同工期

开工日期： 2022年 6 月 11 日

竣工日期： 2022年 8 月 11 日

工期总日历天数： 61 日历天。工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

工期要求：学生寝室厕所工期：2022年6月11日--8月11日之前竣工(其中1栋7月初进场施工）；阳台改造工期：2022年8月11日之前竣工；3栋寝室门更换工期：2022年7月20日之前竣工。

三、 质量标准

工程质量符合 《建筑工程施工技术规范》 标准。

四、 签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 (￥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                 (￥            元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                 (￥            元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                 (￥            元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                 (￥            元)。

2.合同价格形式：    固定总价           。

五、 项目经理

承包人项目经理（项目负责人）：        。

六、 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书

（2）磋商响应函及其附录

（3）本合同专用条款及附件

（4）本合同通用条款

（5）磋商文件、磋商响应文件及其附件

（7）技术标准和要求

（8）图纸

（9）已标价工程量清单或预算书

（10）其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、 承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、 签订时间

本合同于    2022   年    月    日签订。

十、 签订地点

本合同在         浙江省温州中学      签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自    签订之日起    生效。

十三、合同份数

本合同一式 伍 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执  贰 份，另一份交由采购代理机构备案。

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

浙江省温州中学

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：12330300470511518N           组织机构代码：  

地  址：温州温瑞大道1002号                地  址：   

邮政编码： 325014                  邮政编码：

法定代表人：  吴军                     法定代表人：      

委托代理人：                           委托代理人：

电  话：0577-86782665                电  话：

传  真：                   传  真：  

电子信箱：                                 电子信箱：

开户银行：建行南城支行                   开户银行：

账  号：33001628743050001031               账  号：

## （二）通用条款（略）

下载地址：http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201710/t20171030_233757.html

## （三）专用条款

一、  词语定义及合同文件

1、   合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：     按通用条款

2、   语言文字和适用法律、标准及规范

2.1   本合同除使用汉语外,还使用    无    语言文字。

2.2   适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《建筑法》、《招标法》等现行国家法律法规、浙江省和温州市有关的法律法规。

2.3   适用标准、规范

适用标准、规范的名称：  中华人民共和国现行国家标准规范、浙江省和温州市有关的标准规范。

3、   图纸

3.1   发包人向承包人提供图纸日期和套数:    已提供。

发包人对图纸的保密要求：严格保密。除用于履行本合同所需外，不得以任何理由向任何无关第三方透露图纸内容。

二、  双方一般权利和义务

4、   工程师

4.1   监理单位委派的工程师

姓名：                        职务：

发包人委托的职权：  工程全程质量、造价、工期等控制，但其鉴证的任何内容均须建设单位审核签证方为有效。

需要取得发包人批准才能行使的职权：     详见监理合同

4.2   发包人派驻的工程师

姓名：      陈宣赞        职务：    总务处

职权：  对工程质量、进度、造价进行全过程监督检查、负责办理验收变更、登记手续和其他与工程有关的各项事宜等。

4.3   不实行监理的，工程师的职权：                无

5、   项目经理（项目负责人）

姓    名：                    ；

身份证号：                    ；

建造师执业资格等级：            ；

建造师注册证书号：  ；

建造师执业印章号：  ；

安全生产考核合格证书号：  ；

联系电话：                    ；

电子信箱：            ；

通信地址：            ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目全过程管理

6、   发包人工作

6.1   发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

⑴    施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：      已具备            。

⑵   将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备 。

⑶   施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已具备。

⑷   工程地质和地下管线资料的提供时间：      已具备。

⑸   由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

开工前协助承包人办理好各种工程建设审批手续及按规定领取各项建设许可证件等。

⑹   水准点与座标控制点交验要求：   开工前双方在现场交验

⑺   图纸会审设计交底时间：        已具备。

⑻   协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：             无

⑼   双方约定发包人应做的其他工作：

为承包人施工提供必要协助。

6.2  发包人委托承包人办理的工作： 在磋商文件规定的时间内负责办理好各种工程建设审批手续及按规定领取建设许可证件等，保证工程顺利开工。

7、  承包人工作

7.1  承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

⑴   需由设计资质等级和业务范围内允许的承包人完成的设计文件提交时间：    无

⑵   应提供计划、报表的名称及完成时间：

①施工组织设计计划在开工前3天。

②每月25日前提供当月完成工程量报表。

⑶   承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

由承包人负责。

⑷   向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

按需提供。

⑸   需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工嗓音管理等手续：手续办理及费用缴纳均由承包人自行承担，费用已列入合同价中。

⑹   已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

如有发包人要求采取特殊保护措施的工程部位，费用由发包人承担。其余由承包人承担。

⑺   施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：    按通用条款

⑻   施工场地清洁卫生的要求：    按磋商文件规定执行。

⑼   双方约定承包人应做的其他工作：

按期、优质、低价、服务优良地完成建设单位交付的各项工作

三、  施工组织设计和工期

8、   进度计划

8.1   承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前3天内。

工程师确认的时间：     接到后的3天内。

9、   工期延误及赔偿

9.1   双方约定工期顺延的其他情况：

①重大的设计变更。

②不可抗力。

9.2   因承包人原因导致工期延误赔偿

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 每延误一天扣1000元

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：      合同总额5%         。一旦违约金达到合同上限后，发包人可考虑终止合同并进一步要求承包人赔偿因此而造成的损失。

四、  质量与验收

10、  工程质量

10.1  工程质量验收：工程质量竣工验收一次性不合格，扣除合同履约担保金，发包人可要求承包人返工，直至达到合同约定条件，并由施工单位承担返工费用；若返工后仍达不到约定条件则不予验收，发包人按不合格部分扣除承包人工程款，承包人承担违约责任并须按总造价的5%支付违约金，并须对由此而给发包人带来的一切损失承担全责赔偿责任。

11、  隐蔽工程和中间验收

11.1  双方约定中间验收部位：   监理部门规定的隐蔽验收部位为准。

五、  安全施工

按通用条款执行 。施工单位做好现场安全隔离工作，若因安全隔离工作不到位或管理不善造成人员出现人身伤害事故的由承包方承担责任。

六、  合同价款与支付

12、  合同价款及调整

12.1  本合同价款采用    固定价格  方式确定。

合同价款中包括的风险范围：按磋商文件规定

风险费用的计算方法：     按磋商文件规定

风险范围以外合同价款调整方法：  按磋商文件规定

13、  预付款

13.1  预付款的支付

预付款支付比例或金额：   合同总额的10%                          。

预付款支付期限：  合同签订后7个工作日内    。

预付款扣回的方式：       不扣回                                  。

13.2  预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

14、  工程量确认

14.1  承包人向建设单位、监理工程师提交已完工程量报告的时间：

每月25日前。

15、  工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

1.  合同签订后7个工作日内，承包人向发包人缴纳合同总额2%的履约保证金，合同签订后，发包人向承包人支付合同总额10%的预付款；

2. 工程量完成总量50％后，支付至合同总价40％；

3. 待工程竣工，工程验收合格后（并无出现质量安全事故，质量安全事故罚金上限按合同总金额5%为上限，不足部分按实支出）最多支付至150万元(财政2022年拨付资金总额)；

4. 工程尾款及工程施工中因变更等产生的价款均留在竣工验收以后结算时，经发包人认可的审计部门审计后按审定结果结清；所有因工程变更而产生的工程价款的增减均留至本工程竣工审计后计取；

5. 工程按合同约定内容竣工验收通过后，承包人须尽快按发包人规定内容提出工程结算并将有关资料送达发包人。发包人自接到承包人结算资料后应尽快审计完毕， 在出具正式审定文件后次年内，发包人支付工程款至工程审定造价的100%；合同总额2%的履约保证金转为质量保证金，待验收合格满贰年后无质量问题即结清，以上均不计息。

6. 工程剩余款项支付时间，视发包人的财政资金拨付情况而定，如2022年经费不足的，将在2023年支付剩余工程款项。

七、  材料设备供应

16、  发包人供应材料设备

16.1  发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

⑴  材料设备单价与一览表不符：         无

⑵  材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：

无

⑶  承包人可代为调剂串换的材料：           无

⑷  到货地点与一览表不符：               无

⑸  供应数量与一览表不符：               无

⑹  到货时间与一览表不符：               无

16.1  发包人供应材料设备的结算方法：          无

17、  承包人采购材料设备

17.1  承包人采购材料设备的约定：

凡由承包人采购的材料、设备均须为国家规定最高等级材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用，对工程造成的损失概由承包人负责。（采购方式参照磋商文件）；暂定价部分材料由承包人提前七天提供按磋商文件要求交由发包人询价后由承包人按发包人询定内容采购运输，货到后由发包方、承包方和监理工程师三方现场验收确认后由承包人自行保管（保管费用由承包人自行承担）。其他材料供应和内容根据磋商文件规定执行。

八、  工程变更

以发包人、监理工程师书面鉴证原件为准。

九、  竣工验收与结算

竣工验收详见通用条款，竣工结算见专用条款。

18、  竣工验收

18.1  承包人提供竣工图的约定： 竣工验收后7天内，提供竣工图陆份；如需增加另外份数则费用由发包人承担。

18.2  中间交工工程的范围和竣工时间：   按实际情况另行协商。

十、  违约、索赔和争议

19、  违约

19.1  本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

无

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：

无

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：

无

双方约定的发包人其他违约责任：

无

19.2  本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

由承包人承担责任。

双方约定的承包人其他违约责任：

按磋商文件规定。

20、  争议

20.1  双方约定，在履行合同过程中产生争议时：向  温州市 人民法院提起诉讼。

十一、其他

21、  工程分包

21.1  本工程发包人同意承包人分包的工程：

本工程成交范围内工程未经发包人同意不得分包。如违约，发包人有权中止合同，所有责任均由承包人全责承担。

22、  不可抗力

22.1  双方关于不可抗力的约定：   详见通用条款。

23、  保险

23.1  本工程双方约定投保内容如下：

⑴    发包人投保内容：              按需投保

发包人委托承包人办理的保险事项：

⑵    承包人投保内容：现场施工人员的生命财产和机械设备等工程险投保及承担相应保险费用和安全责任，其余按磋商文件规定。

24、  担保

24.1  本工程双方约定担保事项如下：

⑴    发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：  无  担保合同作为本合同附件。

⑵    承包人向发包人提供合同履约担保，担保方式为： 按磋商文件规定及时、足额提交履约保证金(按成交金额2%计) 担保合同作为本合同附件。

⑶    双方约定的其他担保事项：               按通用条款

25、  合同份数

25.1  双方约定合同副本份数：  正本贰份、副本拾份，具体为发包人捌份、承包人肆份，均具同等效力。

26、  补充条款

⑴    按磋商文件规定执行。           ⑵    未尽事宜由双方协商解决。

## （四）工程质量保修书

发包人（全称）：   浙江省温州中学

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                浙江省温州中学学生寝室厕所、阳台1.4栋改造及3栋寝室门更换工程（三期项目）项目签订工程质量保修书。

一、 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

浙江省温州中学学生寝室厕所、阳台1.4栋改造及3栋寝室门更换工程（三期项目）全部内容

二、 质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  伍  年；

3. 装修工程为 贰  年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 贰  年；

5. 供热与供冷系统为  贰 个采暖期、供冷期；

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  贰  年

7. 其他项目保修期限约定如下：

按《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》执行

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、 缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、 质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、 保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                           承包人(公章)：          

地  址： 浙江温州温瑞大道1002号                地  址： 

法定代表人(签字)：                         法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                         委托代理人(签字)：

电  话：0577-86782665                     电  话：

传  真：                       传  真：  

开户银行：建行南城支行                    开户银行：

账  号：33001628743050001031                   账  号：

邮政编码： 325014                  邮政编码：

# 第四部分  附 件

## 附件1 磋商响应函

磋商响应函

浙江省温州中学：

根据贵方为            （项目名称、编号）招标项目的磋商邀请，          （磋商供应商全称）正式授权             （姓名、职务）为全权代表，代表本公司参加贵方组织的此次招标的有关活动，并提交按“磋商供应商须知”要求编制的响应文件

据此函全权代表宣布同意如下：

1．我方遵守磋商文件的有关规定和收费标准，忠实地履行按磋商文件规定买卖双方签订的合同责任和义务。

2．我方已详细审查全部磋商文件，包括招标补充文件（如果有的话），并进行了周密的现场勘察。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．我方同意提供按照贵方要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

4．按磋商文件规定，根据本公司综合实力和本工程的实际情况，愿意以专业承包方式承担本工程的施工任务，由           （姓名）担任本工程的项目负责人，磋商响应工期：     日历天（学生寝室厕所工期：            ；阳台改造工期：            ；3栋寝室门更换工期：            ），如能成交，我公司保证履行标书的承诺（包括质量、文明施工），及时签订并认真履行合同。

5．本磋商有效期为自开标日起  60  日历日，如成交，有效期将延至合同结束为止。

6．如果在规定的开标时间后，我方在磋商有效期内撤回磋商，自愿接受贵方处罚。

7．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

磋商供应商名称

公章（电子签名/公章）

日期

## 附件2 工程量报价表

学生寝室厕所、阳台1.4栋改造及3栋寝室门更换工程（三期）项目工程量清单报价表

投  标  人：                                 （单位盖章）

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

编制时间：

## 附件3 编制说明

编 制 说 明

工程名称：                                                       第   页  共  页

## 附件4 磋商总价

磋 商 总 价

建设单位：

工程名称：

磋商总价（小写）：

（大写）：

磋商供应商：                          （单位盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

编制时间：

## 附件5 工程项目磋商报价汇总表

工程项目磋商报价汇总表

工程名称：                                                          第    页 共    页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位工程 |  |
| 1.1 | 专业工程 |  |
| 1.2 | 专业工程 |  |
| ……. |  |  |
| 2 | 单位工程 |  |
| 2.1 | 专业工程 |  |
| 2.2 | 专业工程 |  |
| …… |  |  |
| 合 计 |  |  |

## 附件6 单位（专业）工程招标控制价（磋商报价）费用表

单位（专业）工程招标控制价（磋商报价）费用表

工程名称：                                                          第    页 共    页

| 序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16 |
|  | 其中 | 1.1 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16 |
|  | 其中 | 2.1.1 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20 |
|  | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20 |
| 3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22 |
| 3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计(或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25 |
| 3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27 |
| 4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×27.92% |  |  |
| 5 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×9% |  |  |
| 合计 |  |  | 1+2+3+4+5 |  |  |

## 附件7 分部分项工程清单与计价表

分部分项工程清单与计价表

工程名称：                                                                                                          第    页 共    页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工技术措施项目清单与计价表

工程名称：                                                                                                          第    页 共    页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件8 施工组织（总价）措施项目清单与计价表

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：                                                          第    页 共    页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.1 | 安全文明施工基本费 |  |  |  |  |
| 2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费 |  |  |  |  |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  |  |  |
| 4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |
| 5 | 01B998 | 行车、行人干扰增加费 |  |  |  |  |
| 6 | 01B999 | 其他施工组织措施费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

## 附件9 其他项目清单与计价汇总表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                                          第    页 共    页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22 |
| 1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22 |
| 2 | 暂估价 | 0.00 |  |
| 2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-23 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24 |
| 2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25 |
| 3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27 |
| 合 计 |  |  | 0 |

## 附件10 资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人身份证明法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表磋商供应商参加投标）

磋商供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （磋商供应商名称）的法定代表人

特此证明

磋商供应商：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件（粘贴处）

（2）法定代表人授权书

浙江省温州中学：

本人       （姓名）系          （磋商供应商全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

法定代表人（签字/电子签字）：

磋商供应商全称（电子签名/公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名：

身份证号码：

授权代表身份证复印件（扫描件）（粘贴处）

职务：

附：授权代表身份证明

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

浙江省温州中学、温州正风招标代理有限公司：

我方参与      （项目名称）【项目编号：】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：       年    月     日

## 附件11 商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                                项目编号：

| 内 容 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |  |
| 技术规格 |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

磋商供应商全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件12 选用主要材料的品牌表

选用主要材料的品牌表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 主材名称 | 品牌、规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |

注：1. 供应商应根据编制说明的要求提供拟投入本项目使用的主材的品牌等资料，如未填写，合同签订时由采购人任意选定一品牌、规格型号，磋商供应商不得拒绝。

2．未经采购人允许，该表格所列的品牌、型号不得更改。

磋商供应商全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件13 同类项目业绩

同类项目业绩

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据评分细则的要求提供相关材料。

磋商供应商全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件14 政府采购政策功能相关说明

（1）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.   文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（5）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2.   享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（5）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.   享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（资格要求响应文件中）：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件1）

4.   享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（报价要求响应文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5.   享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（报价要求响应文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖供应商公章，格式见附件2）。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为 	  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目（编号： 	     ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：      年    月     日

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）

（五）关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）

（六）关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）

（七）市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

附件2：

节能环保产品声明函

（如有则提供）

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（采购项目名称，项目编号）的采购活动提供的产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

磋商供应商盖章：

日 期：

附件2：

节能（环保）产品清单

（如有则提供）

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件（扫描件）；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，磋商供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。磋商响应文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件或扫描件，否则不予认可。

2、表格可以延续。

供应商名称（盖章）：

日 期：

# 第五部分  采购内容

一、项目概况

1、工程名称：学生寝室厕所、阳台1.4栋改造及3栋寝室门更换工程（三期项目），具体以工程量清单及图纸为准。

2、工程地点：温浙江省温州中学内。

二、工程技术规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

三、工期要求

本工程工期：61个日历天内完工（学生寝室厕所工期：2022年6月11日--8月11日之前竣工(其中1栋7月初进场施工）；阳台改造工期：2022年8月11日之前竣工；3栋寝室门更换工期：2022年7月20日之前竣工），工期应包括完成全部施工承包范围的工作内容。供应商可根据工程特点，结合企业自身实力，确定投标工期并制定施工网络进度计划，一旦确定成交供应商，投标工期将作为合同工期。

四、工程质量要求

1、本工程质量等级要求为合格。

2、承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。供应商应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在响应文件中对质量目标进行承诺。

3、本工程质保期按《建筑工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

# 第六部分  磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律、法规制定本磋商原则和方法。

一、 总  则

评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的服务原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、 磋商程序

1.   采购代理机构签收、开始解密磋商响应文件；

2.   磋商供应商解密磋商响应文件；

3.   采购代理机构结束解密磋商响应文件；

4.   采购代理机构或采购人在线资格性审查；

5.   磋商小组对磋商响应文件进行评审；

6.   接着按照统一的标准与供应商进行在线磋商（如有需要）；

7.   在政采云系统上公开资格和商务技术评审结果；

8.   开启第二轮报价（如有需要）；

9.   在政采云系统上公开最终报价情况；

10.  磋商小组对报价情况进行评审；

11.  在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

三、 磋商办法

本次磋商采用综合评分法，总分100分，其中技术资信标70分（技术权值70%），价格30分（价格权值30%）。即最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项评分内容评审后，以磋商总得分最高的磋商供应商，作为成交候选供应商。

四、 评分细则

1.   技术资信分的评定（70分）

各磋商小组成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由磋商小组成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。磋商小组各成员对磋商供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值即为该磋商供应商技术最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证情况 | 9 | 供应商通过有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每一项有效体系认得3分，最高得9分。须提供以上有效证书原件扫描件或证书在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A)上证书状态为“有效”的查询结果网页截图打印件或证书原件扫描件，否则不得分。 注：上述证书需提供网址查询，并提供证书原件核对，未提供原件不得分。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 1.5 | 供应商自2019年5月1日至今完成过类似装修工程（指寝室改造工程）项目业绩，单个有效业绩得1.5分，最高得1.5分。 注：1、业绩须提供有效的合同原件扫描件及竣工验收证明原件扫描件，时间以竣工验收证明时间为准。 2、业绩合同及竣工验收证明需要提供原件核对，未提供原件不得分。 |
| 3 | 获奖情况 | 3 | 供应商2019年1月1日以来已完成的装修装饰工程业绩（含承建或参建）获奖情况打分。 1）国家级获奖：是指鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑奖或国家级行业协会颁发的“装饰”类的获奖证书； 2）省级获奖：是指钱江杯等省级优质工程或省级行业协会颁发的“装饰”类的获奖证书； 3）地市级获奖：是指瓯江杯等地市级优质工程或地市级行业协会颁发的“装饰”类的获奖证书； 上述获奖，每提供1个得1分，最多得3分。 注：1、时间以获奖证书日期为准； 2、获奖情况须提供获奖业绩合同原件扫描件及竣工验收证明原件扫描件及获奖证书复印件，资料不全不得分； 3、同一个业绩获奖按最高级别计分，不重复计分； 4、获奖证书、获奖业绩合同及竣工验收证明需要提供原件核对，未提供原件不得分。 |
| 4 | 项目负责人情况 | 5.5 | - 项目负责人具有建筑工程类高级职称的得2.5分； 2、项目负责人的其他综合情况（0-3分）。 注：1、人员必须提供在本单位在职社保证明材料，否则不得分。2、必须提供证书原件核对，否则不得分。 |
| 5 | 项目管理团队人员配备情况 | 4 | 根据供应商项目管理团队其他人员配置情况，由磋商小组进行打分。 1、项目技术负责人综合情况（0-2分）。 2、团队其他人员（除项目负责人及技术负责人外）配备情况（0-2分）。 注：1、上述人员必须提供在本单位在职社保证明材料，否则不得分。2、必须提供证书原件核对，否则不得分。 |
| 6 | 主要材料品牌情况 | 5 | 根据所使用的主要材料的品牌形象、产品成熟度、产品知名度、相关行业测评资料、获得的各种证书等因素综合打分（0-5分）。 |
|  |  | 5 | 根据所使用主要材料的技术参数、性能指标、环保性能等综合评分（0-5分）。 |
| 7 | 环保节能产品 | 2 | 所提供的主要材料列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”或最新一期财政部、发展改，革委公布的“节能产品政府采购品目清单”，并获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的或环境标志产品认证证书的，每提供1个得0.5分。 |
| 8 | 劳动力及施工机械设备配备情况 | 5 | 根据供应商所提供的劳动力及施工机械设备配备情况，是否科学、合理、规范，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）劳动力投入（0-2分）；（2）施工机械配备（0-3分）。 |
| 9 | 针对本项目的整体理解、整体概述、合理化建议 | 5 | 根据供应商对本工程的整体理解、整体概述、合理化建议、是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）整体理解（0-2分）；（2）整体概述（0-1分）；（3）合理化建议（0-2分）。 |
| 10 | 详细施工方法及重点难点的技术措施 | 5 | 根据供应商对本工程的详细施工方法，重点难点的技术措施是否得当、可靠，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）详细施工方法（0-3分）；（2）重点难点的技术措施（0-2分）。 |
| 11 | 工期进度计划及保证措施 | 5 | 对本工程的进度计划及进度保证措施、资源配置（施工机械、劳动力、材料等）安排的科学行、合理性对比，由磋商小组进行打分。 （1）合理性（0-3分）；（2）符合工程实际情况（0-2分）。 |
| 12 | 质量及保证措施 | 5 | 根据供应商施工质量承诺及保证措施编制是否合理，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）施工质量承诺（0-2分）；（2）保证措施（0-3分）。 |
| 13 | 文明施工方案 | 5 | 根据供应商所提供的文明施工方案是否合理，是否符合工程实际，由磋商小组进行打分。 （1）合理性（0-3分）；（2）符合工程实际情况（0-2分）。 |
| 14 | 生产施工应急措施 | 5 | 根据供应商提供的生产施工中遇到工伤或其它突发事件的应急措施，生产施工应急措施是否全面、事故处理程序与方法是否科学，由磋商小组进行打分。 （1）全面性（0-3分）；（2）科学性（0-2分）。 |

原件要求：

（1）供应商须按磋商文件要求提供原件，原件需附原件清单并单独密封，并注明供应商名称（或盖公章）

（2）▲供应商必须磋商截止时间前提交原件，磋商截止时间后拒收。原件可以采取自行送至开标地点或邮寄的方式（邮寄地址：温州正风招标代理有限公司，温州市瓯海区南塘1组团1幢（商务楼）1504室，诸葛先生，13506646781），邮寄后及时与采购代理机构联系，采购代理机构不负保管责任。

2.   价格标的详细评审。

2.1  磋商小组对磋商报价进行详细评审时，出现下列问题时按下述原则进行修正，如磋商供应商拒绝对其作出的修正，则其磋商响应文件按无效标处理：

（1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非磋商小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价出现明显错误时修正单价，并修改合价，其产生误差的绝对值同时加入累计计算偏差值（3%）范围；

（3）合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准，并修改小计（合计）金额及总报价；

（4）磋商响应函报价与磋商总价上的报价不一致的，以磋商函报价为准；

（5）正本与副本不一致的以正本为准。

2.2  磋商小组在详细评审时，发现因磋商供应商原因造成磋商报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误等，累计磋商报价缺漏总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占磋商报价3%（含3%）以上者，属于重大偏差，其磋商响应文件作无效标处理。小于3%时，则视为其已分配到其他项目中，对磋商供应商报价不进行调整。

2.3  对工程量清单漏项的计算原则是：漏项的工程量×所有有效磋商供应商中该项综合单价最高报价后计取规费、税金、安全施工费、工伤保险费等；对工程量清单变动的计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计取规费、税金、安全施工费、工伤保险费等。因磋商供应商原因造成磋商报价及其综合单价遗漏工程内容、工程数量、费用或发生算术错误累计缺漏总额之和小于磋商报价3%的，则视其已分配到其它工程量的报价中，对磋商供应商报价不进行调整。

2.4  凡磋商文件要求或工程造价组成应计算的费用而磋商供应商未报，且磋商响应文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

3.   价格评分（30分）：

满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的报价为评标基准价。

（1）有效磋商供应商的最后报价等于评标基准价时其价格分为满分30分；

（2）其他磋商供应商的价格分按以下公式计算：

得分=（评标基准价/磋商供应商最后报价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）如磋商供应商报价超过采购预算，按无效标处理。

4.   有效磋商供应商的综合得分为技术资信分和价格分的总和。

5.   磋商小组按综合得分由高到低顺序排列，综合得分前三名的磋商供应商依次作为该项目第一、第二和第三成交候选供应商向采购人推荐，并提交评审报告（得分相同报价低的排序靠前；得分且报价相同的，技术指标优的排序靠前）。

五、 定标办法

本次招标由磋商小组直接确定成交供应商。排名第一的成交侯选供应商因自身原因放弃成交或因不可抗力不能履行合同的；或磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的侯选供应商为成交供应商。以此类推至第三名。

六、 确定成交供应商

成交供应商经采购人确认后，成交结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在发布成交公告的同时，招标采购单位将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

七、 磋商供应商义务

磋商供应商应随时接受磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。磋商结束，所有磋商资料归档备查。