温 州 医 科 大 学

政 府 采 购

招 标 文 件

（电子投标）

项 目 编 号：WMU-2025ZB927

项 目 名 称：学院路、茶山校区绿化养护（2025年度）

采 购 方 式：公开招标

采购人：温 州 医 科 大 学

采购代理机构：温州正风招标代理有限公司

二〇二五年七月

# 目    录

目    录	1

第一部分   招标公告	2

第二部分   投标人须知	5

投标人须知前附表	5

一、 说   明	9

二、 招标文件	13

三、 投标文件的编制	13

四、 投标文件的递交	16

五、 开标和评标	16

六、 中标和合同	19

七、 可中止电子交易活动的情形	20

八、 验  收	21

第三部分  主要合同条款	22

合同附件一	27

合同附件二	63

合同附件三	74

第四部分  附   件	76

附件一  投标函	76

附件二  投标报价一览表	77

附件三  投标分项报价表	78

附件四  资格证明文件	79

附件五  商务条款、技术规格偏离表	84

附件六  投入主要人员情况表	85

附件七  岗位员工配置计划表	87

附件八  承诺投入的设备工具一览表	88

附件九  同类项目业绩一览表	90

附件十  政府采购政策功能相关说明	91

附件十一  预付款保函示范文本	94

第五部分  招标内容及要求	95

第六部分  评标原则及方法	98

▲备注：招标文件中带“▲”并加下划线的内容为实质性要求或者条款；带有下划线或深色底纹的内容，为招标文件的着重提醒内容，请投标人审慎阅读。

# 第一部分   招标公告

项目概况

学院路、茶山校区绿化养护（2025年度）招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https：//www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025年 7 月 25 日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WMU-2025ZB927

项目名称：学院路、茶山校区绿化养护（2025年度）

预算金额（元）：950000

最高限价（元）：950000

采购需求：

标项一：

标项名称：学院路、茶山校区绿化养护（2025年度）

数量： 1项

预算金额（元）：950000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：温州医科大学2025年度学院路、茶山校区绿化养护服务，具体详见招标文件第五部分，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：

合同履行期限：1年，2025年8月18日--2026年8月17日。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项一：供应商为中小企业/小微企业；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年 7 月 4 日至2025年 7 月 25 日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https：//www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 7 月 25 日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云客户端投标

开标时间：2025年 7 月 25 日09：30（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https：//www.zcygov.cn）在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表：鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：

（1）本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。（2）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http：//www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。（3）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http：//www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见（网址：https：//help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12/25/2547.html）。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州医科大学

地    址：温州医科大学茶山校区中心北路

项目联系人（询问）：张老师

项目联系方式（询问）：0577-88870750

质疑联系人：郑老师

质疑联系方式：0577-86699052

2.采购代理机构信息

名    称：温州正风招标代理有限公司

地    址：温州市瓯海区南塘1组团1幢1504室

项目联系人（询问）：诸葛晓斌、马佳敏

项目联系方式（询问）：13506646781、13567783651

质疑联系人：刘慧聪

质疑联系方式：0577-88119278

3.同级政府采购监督管理部门

名   称：浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼）

地   址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼

传    真：/

联 系 人：朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话：057187800218、87227671、87227986

政策咨询：何一平、冯华，0571-87058424、87055741

预算金额未达100万元的采购项目，由采购人处理采购争议。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

温州医科大学

温州正风招标代理有限公司

2025年 7 月 4 日

# 第二部分   投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称、编号 | 见第一部分“招标公告” |
| 2 | 采购内容 | 见第一部分“招标公告” |
| 3 | 采购预算及最高限价 | 见第一部分“招标公告”，供应商的报价均不得超过采购预算，否则按无效标处理。 资金来源：财政资金 |
| 4 | 履约期限 | 见第一部分“招标公告” |
| 5 | 投标人资格要求 | 见第一部分“招标公告” |
| 6 | 投标委托 | ▲1.投标委托： 1.1投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供法定代表人资格证明书（格式见附件四）。 1.2投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供法定代表人授权委托书（格式见附件四）和授权代表社保缴纳证明（本项目投标文件提交截止时间止近一年任意一月）； 1.3投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保证明（本项目投标文件提交截止时间止近一年任意一月）。 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | ¨不接受 R接受，应满足下列要求：无。 |
| 8 | 踏勘现场 | ¨组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 þ不组织，如有需要，请自行前往 |
| 9 | 开标前答疑会 | 不组织。 ¨ 组织，时间： ，地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 10 | 分包与转包 | （1）分包： þ同意将非主体、非关键性的工作分包。 ¨不同意分包。 （2）转包：本项目不允许转包。 |
| 11 | 报价要求 | 本项目采用人民币报价 客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标方法。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起 90天 |
| 14 | 合同签订时间 | 中标通知书发出之日起30天内。 |
| 15 | 提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 详见第一部分“招标公告” |
| 16 | 投标文件的编制 | 详见第二部分“投标人须知”第三款 |
| 17 | 响应文件形式、制作及组成 | 本项目实行网上电子投标。 供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份响应文件二类： (1)电子响应文件：通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件（文件扩展名为.jmbs）。 (2)以介质存储的数据电文形式的备份响应文件：与“电子响应文件”同时生成的数据电文形式的备份响应文件(文件扩展名为.bfbs)，响应文件提交截止时间前以电子邮件方式传送至温州正风招标代理有限公司电子邮箱121960309@qq.com，递交1份，传送的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管，未加密导致投标信息泄露的风险由供应商自行承担。 响应文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件三部分组成。 注：中标人在收到中标通知书时按采购人要求提供全套纸质响应文件壹份。 |
| 18 | 电子招投标特殊情况处理方式 | 本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理： 若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，采购代理机构将开启所有供应商递交的以介质存储的数据电文形式的备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子响应文件自动失效。 |
| 19 | 开评标程序 | 待开标→投标文件在线解密→代理机构或采购人在线资格性审查→评标委员会在线评标→系统公开商务技术文件评审结果→系统公开报价情况→评标委员会对报价情况进行评审→系统公布评审结果。 上述程序将根据政采云电子评标系统的调整而变动。 |
| 20 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或以上单数，除采购人代表外的专家将在政采云的评标专家库中随机抽取产生。 |
| 21 | 履约担保 | 履约担保的形式：接受支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约担保的金额：合同金额的1% 供应商在签订合同后5个工作日内提交，用于补偿因供应商不能履行其合同义务而造成的损失。合同期满或合同解除后扣除供应商应承担的违约赔偿责任外，剩余部分返还供应商。 |
| 22 | 投标文件无效标条款 | 详见招标文件第18页，第7点。 |
| 23 | 供应商信用信息查询 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。 1.信用信息查询的截止时点：响应文件递交截止时间； 2.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 3.信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝； 4.不良信用记录指：“信用中国”被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或存在 《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十九条规定；中国政府采购网被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 24 | 本项目扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）有关政策 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）： （1）根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目属于¨农、林、牧、渔业，¨工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），¨建筑业，¨批发业，¨零售业，¨交通运输业（不含铁路运输业），¨仓储业，¨邮政业，¨住宿业，¨餐饮业，¨信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），¨软件和信息技术服务业，¨房地产开发经营， þ物业管理，¨租赁和商务服务业，¨其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） 行业。 2、根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库（2020）46号、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、（浙财采监〔2022〕8号）、（财库〔2022〕19号）的相关规定： 2.1 是否为预留份额项目： þ 本项目为预留份额项目，专门面向中小企业采购。 ¨ 本项目为非预留份额项目、非专门面向中小企业的项目。 ¨ 在评审时对小型和微型企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（3%-5%）作为其价格分。 ¨本项目为¨接受大中型企业与小微企业组成联合体、¨允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 / %（4%-6%），工程项目为 / %（1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。¨本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分，评标时在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 / %（1%—2%）作为其价格分。 2.2组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 2.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。 2.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 2.5接受分包的项目，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 3、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在响应文件中提供残疾人福利性单位声明函。 4、根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除，以上优惠政策只享受一次）。 |
| 25 | 项目属性与核心产品 | ¨货物类，单一产品或核心产品为： 。 þ服务类。 |
| 26 | 视频演示及述标情况 | þA不组织。 ☐B组织。 （1）根据“电子交易/不见面开评标”原则，投标人需按标项将内容逐条演示及讲解过程录制视频，每个标项演示时长不超过10分钟，以mp4格式存储于U盘。 （2）演示U盘可以EMS或顺丰邮寄形式寄送（拒绝到付），演示U盘应当密封包装并在包装上标注演示U盘、项目名称、标项、投标人名称并加盖公章。 （3）未按招标文件要求提供演示U盘造成评标专家无法正常评标的风险由投标人自行承担。 （4）递交截止时间：投标文件提交截止时间前一个工作日下午17点前，逾期送达的，不予接收。 （5）演示U盘递交地址：温州市瓯海区南塘1组团1幢1504室。 （6）除寄送方式以外，投标人可将演示视频压缩并加密（加密密码由投标人自行保管）后在本项目提交投标文件截止时间前发送至代理机构邮箱（121960309@qq.com），提交投标文件截止时间后接收到的一律不予接受。 |
| 27 | 采购代理服务费 | 1、▲采购代理服务费均根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文（服务类）的规定按标准计算后下浮30%收取，由中标人在领取中标通知书时支付，采购代理服务费包含在投标总价中。 2、采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 3、采购代理服务费汇入账户： 户 名：温州正风招标代理有限公司 账 号：769000120190010526 开户行：温州银行江滨支行 4、关于采购代理服务费的详细事宜请咨询采购代理机构财务部周先生（0577-88119278）。 |
|  | 项目需要增加的其他约定 | 无 |

## 一、 说   明

1.   本次招标是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》（浙财采监〔2019〕10号）及浙江省市等有关政府采购的规范性文件组织和实施。

2.   定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人、供应商、申请人”均系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https：//www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲”且加下划线的条款系指实质性要求条款，“þ” 系指适用本项目的要求，“¨” 系指不适用本项目的要求。

3.  合格投标人要求

3.1合格的投标人应满足招标文件第一部分“招标公告”对投标人的资格要求。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3投标人可授权投标人代表以投标人名义参加本次采购的投标活动（包括投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

3.4采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（见投标人须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。

3.5货物类是否允许采购进口产品、是否要求节能/环境标志产品等情况见投标人须知前附表。

4.  采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 根据《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119 号）文件相关规定，本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

4.2 支持绿色发展

4.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

4.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

4.3支持中小企业发展

4.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

4.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

4.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

4.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%（工程项目为3%-5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件十）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

4.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

4.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.4中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http：//jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

5.  询问、质疑、投诉

5.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

5.2供应商质疑

5.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

5.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

5.2.2.1质疑提交形式：以书面形式向招标公告中载明的质疑联系人提交或登录政采云平台（https：//www.zcygov.cn/）通过“询问质疑投诉”栏向采购机构内设的质疑联系人提交并上传书面质疑材料。

5.2.2.2对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

5.2.2.3对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

5.2.2.4对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

5.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

5.2.3.2质疑项目的名称、编号；

5.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

5.2.3.4事实依据；

5.2.3.5必要的法律依据；

5.2.3.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

5.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号），采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

5.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.3供应商投诉

5.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

5.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

5.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见浙江政府采购网相关格式内容。

## 二、 招标文件

1.   招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   招标文件的澄清或者修改

2.1  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.2  澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标人在收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

## 三、 投标文件的编制

1.   投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

2. ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件。

3.1  电子投标文件：投标人根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件关联定位、加密并递交。

3.2  备份投标文件：投标人在政采云平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。电子投标文件按“政采云平台项目采购-电子招投标操作指南”上传。

4.   投标文件的效力

投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件和备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

5.   投标文件的组成：

5.1  投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成：

5.1.1资格文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书 | 附件四-1、2 |
| 2 | 投标人企业法人有效营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）（五选一） ①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”； ②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”； ③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件； ④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”； ⑤如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。 |  |
| 3 | 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函 | 附件四-3 |
| 4 | 联合体协议书（如为联合体投标，请提供） | 附件四-4 |
| 5 | 分包意向协议（如有分包，请根据格式提供） | 附件四-5 |
| 6 | 中小企业声明函 | 附件十-1 |
| 7 | 残疾人福利性单位声明函（如为残疾人单位的请根据附件内容提供） | 附件十-1 |
| 8 | 监狱企业提供的相关证明材料（如为监狱企业的请根据附件内容提供） | 附件十-1 |
| 说明：以上所需的各种实物照片、证书、证件、证明、执照若系复印件的，须在复印件上加盖投标人有效的单位公章。 |  |  |

5.1.2商务技术文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 商务条款、技术规格偏离表 | 附件五 |
| 3 | 投入主要人员情况表 | 附件六 |
| 4 | 岗位员工配置计划表 | 附件七 |
| 5 | 承诺投入的设备工具一览表 | 附件八 |
| 6 | 同类项目业绩一览表 | 附件九 |
| 7 | 实地绿化养护方案及实施措施 |  |
| 8 | 服务承诺 |  |
| 9 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |  |
| 说明：以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件的，须在复印件上加盖投标人有效的单位公章。 |  |  |

5.1.3报价文件

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 投标分项报价表 | 附件三 |

5.2  投标文件格式

投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写，编写目录和页码，分别写入资格文件、商务技术文件和报价文件中。

6.   投标报价

6.1▲本项目投标报价为期限壹年的承包费用报价，并采用固定总价承包。承包总价包括在承包区域内提供绿化养护服务所需的养护人员的工作餐费补助、住宿补贴、五险一金、服装费，交通补贴、节假日补贴、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等，以及绿化养护工具、材料（肥料和农药）和冬季树木保暖、旱季补水、台风季节等特殊情况下的材料及绿化垃圾清理、设备设施（如喷水、修剪、锄草、治虫等必要机械）、企业应缴税金和应得利润、突发应急及上级布置的专项任务、物价因素、采购代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

6.2  投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标人代表签署。

6.3▲本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

6.4▲招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

6.5  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

6.6▲投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更，任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

7.   投标有效期

7.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

7.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，也可以接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

8.   投标文件的签署和规定

8.1  投标人应根据招标文件的规定对投标文件进行电子盖章及签署。

## 四、 投标文件的递交

1.   投标文件的递交

投标文件必须在招标文件规定的投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。

2.   投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

## 五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  采购人和采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规的规定。

2.   评标过程的保密性

2.1  开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露，如果投标人在评标过程中试图向采购人或采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3.   评标前准备

3.1  投标文件签收及解密：由采购代理机构开始签收并开始解密投标文件。

3.2  投标文件解密：投标文件递交截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.3  投标文件解密结束。投标人在线解密投标文件完毕后，由采购代理机构结束解密投标文件。

4.   开标评标

4.1  资格性审查

采购人或采购代理机构依据法律、法规和招标文件的规定，对各投标文件中的资格证明在线进行审查，以确定是否具备投标资格。▲只要有一项审查不合格，则该投标人的资格审查不合格，审查不合格的投标文件将不予评审。

4.2  符合性审查

评标委员会依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.3  投标文件评审

评标委员会根据招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价，并按照招标文件中制订的评标方法进行综合评定打分，并提交评审报告。

5.   投标文件的澄清

5.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

5.2  投标人的澄清、说明或者补正应当采用电子传输形式。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.   投标价格修正

评标委员会对各投标人的投标报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价一览表内容与投标分项报价表不一致的，以投标报价一览表为准；

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）▲同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第5点的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

7.   投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

7.1  在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（3）提供的有效的资格证明材料或材料不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）资格文件出现投标报价的；

（5）未有效提供法定代表人授权委托书或所载内容与本项目内容有异的；

（6）如以联合体形式参加政府采购活动的，未提供联合协议的。

7.2  在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中规定的投标有效期的；

（3）明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求或不满足主要技术参数的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的（招标文件有要求的除外）；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商响应的产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

（7）要求提供样品的项目，投标人未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件或样品不全的；

（8）商务技术文件中出现投标报价的；

（9）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.3  在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（2）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（3）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（4）投标报价不符合招标文件规定要求进行报价的；

（5）评审小组认为供应商的投标报价明显低于其他供应商投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其投标报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.4  出现下列串通行为的，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件内容存在三处（含）以上错误一致且无法合理解释的；

（2）不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致且无法合理解释的；

（3）参与同一个采购包(标项)的供应商存在下列情形之一的，其投标无效：

①不同供应商的电子响应文件上传计算机的IP 地址、MAC地址、硬盘序列号等硬件信息相同的；

②上传的电子响应文件若出现使用本项目其他响应供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其

他响应供应商的电子印章的；

（4）法律、法规和招标文件规定的串通行为。

8.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

9.   优化评审管理

根据浙财采监〔2022〕8号文相关的规定，评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主

观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。

10． 推荐中标候选人

10.1 本次招标各标项均由评标委员会推荐2名中标候选人。

10.2 评标委员会依据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且各标项按照评审因素的量化指标评审得分（即技术资信分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人推荐为该标项的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列）。

10.3 排名第一的中标候选人因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的（采购人原因除外）；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织采购。

11.  废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

12.  评标细则详见第六部分“评标原则及方法”。

13.  未尽事宜遵循相关法律法规及规范性文件执行。

## 六、 中标和合同

1.   确定中标人

1.1  采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

1.2  采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

1.3  采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

2.   中标公告

2.1  采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

3.   中标通知书

3.1  在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。

3.2  中标通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有同等法律效力。

4.   响应文件真实性复核

4.1  根据《浙江省财政厅关于进一步规范政府采购秩序促进公平竞争的通知》（浙财采监〔2025〕2号）第三条第（二）款的规定，在评审结束后、合同签订前，采购人、采购代理机构应及时通过网站查询、原件核对等方式对中标（成交）供应商在响应文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，及时书面报告本级财政部门。

5.   签订合同

5.1  采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

5.2  在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中标资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

5.3  招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

5.4  采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

5.5  拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理。

5.6  合同一式叁份，其中采购人壹份，中标人壹份，采购代理机构备案壹份。中标人在采购合同签订后应及时提交壹份交采购代理机构备案。同时提交一份投标文件正式版的纸质件供采购人备案用。

6.   履约保证金

6.1  中标人在收到中标通知书后，签订合同后5个工作日内，中标人须向采购人提交履约保证。

6.2  履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

6.3  履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格之日起有效。有效期满后15日内，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

7.   合同履行时更改采购数量的权利

合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 七、 可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1.   电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.   电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.   电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.   病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.   其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购.

## 八、 验  收

1.   采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.   采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.   严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

4.   验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分  主要合同条款

（中小企业合同）

甲方（甲方）：

乙方（乙方）：

温州医科大学委托代理机构组织公开招标的           项目（项目编号：       ）经评标委员会评审，确认              为本项目的乙方，甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及本项目招标文件、招投标文件等有关规定，本着友好合作、协商一致的原则，就本项目有关事宜达成协议如下：

一、宿舍区维修服务基本概况：

1. 养护内容：茶山校区及学院路校区绿地面积约20.2万㎡（其中茶山校区绿地面积13.3万㎡；茶山学生公寓绿地面积3.8万㎡；学院路校区绿地面积1.1万㎡、生物医药科研楼周边0.8万㎡，国际交流中心1.2万㎡），含草坪、灌木、乔木、垂直绿化的养护以及护栏、树牌、警示牌等附属设施的维护（植物详见温州医科大学绿植清单）(附件一)。

2. 绿化养护管理质量要求：绿地植物根据《温州医科大学绿地养护管理标准》（附件二）进行养护，所属设施设备的保养和清卫保洁按招标文件要求和监管条例相关要求。足球场的养护参照《DB31/T 951-2015足球场运动草坪建植与养护管理技术规范》执行。

3. 乙方在技术资信标中明确的服务内容、管理措施、岗位责任制和服务流程、服务管理质量目标、控制及检验手段作为考核办法的补充考核依据，乙方必须严格落实。

4. 乙方技术标中约定的拟驻现场项目管理人员和其他人员、项目部及其他人员的考核激励办法和稳定人员、提升人员素质的具体措施应严格履行、落实到位，否则甲方可单方面采取相应措施予以落实。

5. 甲方的《温州医科大学绿地养护检查评分标准》作为合同附件（见合同附件三），与合同具有同等法律效力。招标文件、投标文件和投标承诺也作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

二、服务地点、服务期限

1. 服务地点：温州医科大学茶山校区及学院路校区。

2. 服务期限：本项目服务期为1年，自2025年8月18日起至2026年8月17日止。

3. 养护项目负责人：      ，身份证号码：            。

三、付款方式

1. 合同价款：合同总金额：人民币             元（￥       元）。包括在承包区域内提供绿化养护服务所需的养护人员的工作餐费补助、住宿补贴、五险一金、服装费，交通补贴、节假日补贴、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等，以及绿化养护工具、材料（肥料和农药）和冬季树木保暖、旱季补水、台风季节等特殊情况下的材料及绿化垃圾清理、设备设施（如喷水、修剪、锄草、治虫等必要机械）、企业应缴税金和应得利润、突发应急及上级布置的专项任务、物价因素、采购代理服务费等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

2. 付款方式：

（1）甲方在合同签订并收到乙方开具的正式发票后7个工作日内向乙方支付合同总额20%的预付款，剩余合同金额根据先提供服务后支付原则，按合同价的80%定期与乙方分四次结算费用（结算前乙方需向甲方提供正式税务发票）。每三个月结算一次，付款时间为每三个月后15个工作日内付款(寒暑假、节假日除外)。

（2）乙方声明不需要预付款的，根据先提供服务后支付原则，按合同价定期与乙方分四次结算费用（结算前乙方需向甲方提供正式税务发票）。每三个月结算一次，付款时间为每三个月后15个工作日内付款(寒暑假、节假日除外)。

（3） 甲方根据“付款标准”，按照乙方绿地养护检查评分得分情况付款。

四、履约保证金

1. 乙方在收到成交通知书后签订合同前5日内，需向甲方提供合同总价1％的履约保证金。

2. 承包任务完成并验收移交甲方后十五个工作日内无息退还履约保证金。

3. 乙方不能按期保质保量完成绿化养护业务，除承担相关责任外，甲方可相应没收合同履约保证金。

五、责任与义务

（一）甲方职责：

1. 按本合同约定的时间和要求，按期支付绿化养护作业进度款。

2. 根据甲方绿化养护要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况进行指导、检查，考评。

3. 甲方监督检查乙方落实安全生产措施（包括防台、高空作业、防火等）。

4. 甲方有权随时对人员和设备、工器具的到位情况进行督查，乙方应指派项目经理进行配合。

5. 乙方项目经理或工作人员不符合要求，甲方有权要求更换。

（二）乙方职责：

1. 乙方必须为本项目承包区域内绿化养护工作配备足够人员包括项目经理 1 名与不少于 9 名的绿化养护人员。项目经理变更需征得甲方同意,如乙方擅自变更项目经理，需要承担违约责任。由此造成的经济损失和法律责任由乙方承担，因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

2. 乙方须为员工办理劳动保险等手续，提供工作服等必要劳保用品，工作人员工作时间须统一着装。

3. 乙方承担其工作人员的住宿、工资、酬金、社保费以及员工教育培训，如发生纠纷或人身安全、生产安全等事故，所有责任由乙方承担。

4. 乙方须自觉服从学校的管理，遵守学校的各项规章制度，合理安排绿化养护时间，不得干扰正常的教学秩序。

5. 乙方每月5日向甲方上报养护计划及上月的养护总结。包括详细的时间段，养护内容、养护耗材、养护指标、人员安排等；施肥、喷洒杀虫剂时须提前通知甲方，方便甲方现场核验数量、质量。

6. 乙方必须确保招标文件中承诺的设备、工器具按时到位。

7. 乙方需向采购人提供一次植物种植及养护方面的专家讲座（时长约90分钟，带有PPT课件，此课件留采购人存档）。

8. 乙方需按采购人要求的品种，提供“一米花田”学生实践活动所需的苗木、营养土、黄泥、各类肥料（以上价值约1万元），免费提供“一米花田”活动翻地、绿地细平、材料搬运等所需的人工费。

9. 乙方必须承诺提供价值4万元的各类型肥料、除草剂、杀虫药与价值1万元的乔木支撑材料（含钢索）用于本项目。

10.如遇甲方绿化调整，增减范围在5000平方米以内的，养护费用不再变更。超过5000平方米的，甲乙双方将按中标单价按实增减费用。

11.如因甲方景观改造种植树木或苗木生长需要移植、挖除、栽种新品种的，且移植、挖除、栽种新品种的行为经甲方书面同意的，费用按实结算。

12.如遇甲方需要播种草籽、花籽，更换花箱等，人工及养护费用不再另算。

13.对于易被踩踏的绿地及绿篱，乙方应采取必要的保护措施，如因乙方保护不当，绿地及绿篱被踩死，乙方应负责补植同品种、同规格的草坪及绿篱。

14.乙方养护不力造成植物死亡的，负责适时补植同样品种和大小基本相符的植物。如造成贵重树木死亡，甲方有权要求按同规格品种补植并保活或按当前市场价赔偿。

15.补植应根据分类树种的最佳种植时间进行，且不迟于移交前一个月。因甲方要求必须马上补植的，在甲方通知2天内补植完成。

16.遇校内水电零星工程施工，涉及部分乔木、灌木移栽时，乙方须无条件配合并免费为甲方提供20株胸径15厘米以内（含15厘米）的乔木移栽及养护服务。

17.乙方应爱护甲方的相关设施，如因乙方操作失误造成甲方水管、电路、消防栓等设备或其他设施损坏，需及时向甲方报告并尽快修复，产生费用及造成损失由乙方承担。

18.甲方有重要活动、会议安排或者其他突发事件时，乙方必须无条件组织力量全面做好绿化养护工作，紧急情况随叫随到。

19.遇到灾害性气候，乙方应及时组织人员进行抗旱浇水、抗台护树、抗雪保树、抗寒保暖工作。因乙方保护措施不当造成的损失由乙方承担，如乙方工作到位，则损失由甲乙双方协商确定。

20.乙方负责落实安全防火和安全生产措施，及时消除安全隐患，如因乙方原因造成火灾、爆炸、农药中毒等严重事件，乙方需承担所有责任并赔偿甲方因此而遭受的全部损失。

21.乙方应配合甲方做好对前一年养护工作期满的验收工作，验收合格视同乙方已接收本项目，验收通过后发现死亡苗木，均视为乙方责任，由乙方按同种类、同规格补植。

22.乙方不得将本承包项目进行转包。

六、养护的质量标准及监督检查

1. 绿地养护标准按投标文件中所述、经甲方批准的绿化养护管理计划以及《温州医科大学绿地养护管理标准》认真做好承包范围内的养护工作。

2. 管理标准：

（1）及时清理绿化带、草坪内的石块、垃圾、杂草等，确保绿地内常年清洁；

（2）路边踩踏草地以及私自开垦绿化带，及时采取防护措施，如不采取措施由乙方补偿；

（3）草坪边缘与路面应及时切边，及时清除路面、建筑物缝隙内杂草；

（4）应适时对树木的叶片、园林设施进行清洗，平时没有积尘；

（5）定期设置、维护树牌、草坪提示牌（由学校提供）等附属设施。

七、违约责任

1. 乙方违反国家法律法规或地方性规定，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。

2. 乙方因机械、工具、技术、劳动等达不到招标文件要求或投标文件中的相关承诺条款，甲方有权单方终止本合同，经济损失和法律责任由乙方承担；乙方擅自将绿化养护任务转包给第三者的，甲方有权单方终止本合同，转包合同无效，由此造成的经济损失和法律责任由乙方承担，因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

3. 乙方因机械、工具或技术、劳动等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，按照考核与处罚标准的规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。

4. 除不可抗力事件外，乙方不得以任何理由停止正常运营，否则视为违反合同。

八、争议解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

九、合同生效及其他

1. 本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲方与乙方加盖印章后生效。

2. 招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力，如有冲突之处，以本合同内容为准。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同一式叁份，具有同等法律效力，甲方壹份、乙方壹份、代理机构壹份。

甲方：温州医科大学                            乙方：

（盖章）                                     （盖章）

授权代表（签字）：                            授权代表（签字）：

地址：                                        地址：

邮政编码：                                    邮政编码：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

开户银行：                                    开户银行：

账号：                                        账号：

- 合同附件一

温州医科大学绿植详细清单

茶山校区. 编号; 区域; 品种; 规格; 数量㎡(株). 校友林; 桂花; 冠幅20; 1. 校友林; 桂花; 平均冠幅614; 4. 校友林; 海桐球; 冠幅120cm; 1. 校友林; 海桐球; 冠幅140cm; 1. 校友林; 海桐球; 冠幅160cm; 2. 校友林; 海桐球; 冠幅180cm; 6. 校友林; 海桐球; 冠幅230cm; 2. 校友林; 海桐球; 冠幅250cm; 3. 校友林; 含笑球; 冠幅150cm; 4. 校友林; 含笑球; 冠幅160cm; 7. 校友林; 含笑球; 冠幅180cm; 2. 校友林; 红花檵木球; 冠幅112cm; 2. 校友林; 红花檵木球; 冠幅140cm; 1. 校友林; 红花檵木球; 冠幅150cm; 4. 校友林; 红花檵木球; 冠幅180cm; 3. 校友林; 红花檵木球; 冠幅200cm; 3. 校友林; 小腊; 冠幅130cm; 3. 校友林; 黄山栾树; 平均胸径42.5; 2. 校友林; 火棘; 冠幅110cm; 1. 校友林; 火棘; 冠幅130cm; 1. 校友林; 火棘; 冠幅130cm; 3. 校友林; 火棘; 冠幅140cm; 2. 校友林; 榕树; 平均胸径104; 1. 校友林; 榕树; 平均胸径81; 1. 校友林; 香樟; 平均胸径63.8; 5. 校友林; 榆树; 平均胸径66; 2. 校友林; 金边黄杨; 15㎡. 校友林; 红叶石楠; 43㎡. 校友林; 红花檵木; 87.1㎡. 校友林; 春鹃; 31㎡. 校友林; 马尼拉草坪; 1200㎡. 校友林; 马尼拉草坪; 79.8㎡. 桂花林; 红花檵木球; 冠幅1.7米; 8个. 桂花林; 桂花; 平均冠幅423.7; 9. 桂花林; 桂花; 平均冠幅493; 11. 桂花林; 桂花; 平均冠幅551.2; 8. 桂花林; 桂花; 平均冠幅628.3; 12. 桂花林; 桂花; 平均冠幅725.6; 9. 桂花林; 桂花; 平均冠幅830; 1. 桂花林; 香樟; 平均胸径22; 7. 桂花林; 香樟; 平均胸径28; 2. 桂花林; 香樟; 平均胸径35; 1. 桂花林; 紫薇; 平均胸径8; 15. 桂花林; 茶花; 平均胸径10; 8. 桂花林; 马尼拉草坪; 8376㎡. 同心楼北面; 茶花; 平均胸径15; 6. 同心楼北面; 茶花; 平均胸径23; 11. 同心楼北面; 醉香含笑; 平均胸径22; 7. 同心楼北面; 红花檵木; 38.45㎡. 同心楼北面; 金边黄杨; 20㎡. 同心楼北面; 金森女贞; 26㎡. 同心楼北面; 红花檵木; 12.45㎡. 同心楼北面; 金边黄杨; 31.22㎡. 同心楼北面; 金森女贞; 14.2㎡. 同心楼北面; 茶梅; 70.16㎡. 同心楼东面; 春鹃; 26㎡. 同心楼东面; 红花檵木; 27㎡. 同心楼东面; 红花檵木球; 冠幅1.9m; 2株. 同心楼东面; 红花檵木球; 冠幅0.5m; 2. 同心楼东面; 千层金球; 冠幅0.5m; 1. 同心楼东面; 小蜡球; 冠幅1.8m; 4. 同心楼东面; 红叶石楠; 18.48㎡. 同心楼东面; 金身女贞; 38.8㎡. 同心楼东面; 樱花; D26; 3. 同心楼东面; 夏鹃; 63㎡. 同心楼东面; 小腊; 100㎡. 同心楼西面; 春鹃; 25㎡. 同心楼西面; 茶花; 9㎡. 同心楼西面; 玉兰; 平均胸径20cm; 4. 同心楼西面; 榕树; 胸径78cm; 1. 同心楼西面; 龙抓槐; D10; 1. 同心楼南侧; 银杏; 平均胸径31cm; 6. 同心楼南侧; 含笑; 胸径23cm; 1. 同心楼南侧; 木棉; 胸径25cm; 3. 同心楼南侧; 榕树; 胸径110cm; 1. 同心楼南侧; 桂花; 平均冠幅430cm; 7. 同心楼南侧; 小腊; 100㎡. 同心楼南侧; 鸭脚木; 80㎡. 同心楼西面; 春鹃; 25㎡. 同心楼西面; 金丝桃; 15㎡. 同心楼西侧; 龙柏; 180㎡. 同心楼西侧; 醉香含笑; 平均胸径32cm; 2. 同心楼西侧; 海桐球; 冠幅1.8m; 1. 同心楼花坛; 瓜子黄杨; 140.2㎡. 同心楼花坛; 龙柏球; 冠幅2.3米; 12个. 同心楼花坛; 苏铁; 冠幅1.8米; 60棵. 同心楼周边; 马尼拉草坪; 2879㎡. 中心景观大道; 马尼拉草坪; 2500㎡. 中心景观大道; 桂花; 平均冠幅235; 1. 中心景观大道; 桂花; 平均冠幅339.5; 10. 中心景观大道; 桂花; 平均冠幅410; 13. 中心景观大道; 桂花; 平均冠幅511.4; 7. 中心景观大道; 榕树; 平均胸径172; 1. 中心景观大道; 香樟; 平均胸径23; 6. 中心景观大道; 香樟; 平均胸径31.5; 16. 中心景观大道; 香樟; 平均胸径42; 8. 中心景观大道; 香樟; 平均胸径49.5; 2. 中心景观大道; 银杏; 平均胸径21.6; 9. 中心景观大道; 银杏; 平均胸径25; 11. 中心景观大道; 樱花; 平均胸径14.5; 2. 中心景观大道; 香樟; 平均胸径18; 10. 中心景观大道; 茶梅; 15m²; 3. 中心景观大道; 红花檵木; 15m²; 6. 中心景观大道; 红叶石楠; 冠幅 1.8m²; 4. 中心景观大道; 红叶石楠球; 冠幅 2米; 2株. 中心景观大道; 火棘球; 冠幅 2米; 4株. 中心景观大道; 火棘球; 冠幅 1.6米; 6. 中心景观大道; 金边黄杨; 90m². 中心景观大道; 夏鹃; 60m². 十字广场周边; 马尼拉草坪; 2650㎡. 同济楼周边; 马尼拉草坪; 7215㎡. 同济楼周边; 红叶李; 平均胸径11.1; 8. 同济楼周边; 花石榴; 胸径20; 1. 同济楼周边; 栾树; 胸径6; 1. 同济楼周边; 千层金; 胸径36; 1. 同济楼周边; 千层金; 胸径18; 1. 同济楼周边; 樱花; D17; 2. 同济楼周边; 樱花; D26; 1. 同济楼周边; 无患子; 平均胸径15.2; 5. 同济楼周边; 香樟; 胸径13; 1. 同济楼周边; 香樟; 胸径47; 1. 同济楼周边; 香樟; 平均胸径26; 56. 同济楼周边; 雪松; 胸径23; 1. 同济楼周边; 红豆杉; 3. 同济楼周边; 广玉兰; 平均胸径28; 1. 同济楼东; 绣球; 40㎡. 同济楼北; 海桐球; 冠幅0.7米; 6棵. 同济楼北; 小腊; 90.48㎡. 同济楼南; 海桐球; 冠幅2.14米; 9个. 同济楼西; 含笑球; 6棵. 同济楼西; 小腊; 89.31㎡. 仁园; 桂花; 冠幅360; 1. 仁园; 桂花; 平均冠幅500; 3. 仁园; 桂花; 冠幅610; 1. 仁园; 海棠; 平均胸径11.8; 2. 仁园; 红枫; 平均胸径5; 28. 仁园; 红枫; 平均胸径7.6; 5. 仁园; 龙爪槐; 胸径2.5; 1. 仁园; 龙爪槐; 平均胸径6.5; 5. 仁园; 榕树; 胸径48; 1. 仁园; 樱花; 平均胸径17.1; 4. 仁园; 紫薇; 平均胸径5.5; 3. 仁园; 桂花; 冠幅480; 1. 仁园; 香樟; 平均胸径13; 2. 仁园; 香樟; 平均胸径24.3; 3. 仁园; 香樟; 平均胸径28.6; 5. 仁园; 白兰; 胸径34; 1. 仁园; 春鹃; 冠幅1.2米; 5个. 仁园; 瓜子黄杨; 冠幅1.5米; 4个. 仁园; 茶梅; 114.66㎡. 仁园; 红花檵木; 114.51㎡. 仁园; 金边黄杨; 27.45㎡. 仁园; 腊梅; 冠幅3米; 4个. 仁园; 夏鹃; 105.6㎡. 仁园; 小腊; 89.36㎡. 仁园; 小叶栀子; 6㎡. 仁园; 春鹃球; 冠幅 2.7米; 1株. 同济楼周边; 马尼拉草坪; 7215㎡. 同仁楼D栋西边; 羊蹄甲; 胸径27; 1. 同仁楼D栋西边; 茶花; 平均胸径11; 17. 同仁楼D栋西边; 火棘; 2. 同仁楼北边; 龙爪槐; 平均胸径6.5; 4. 同仁楼北边; 桂花; 平均胸径5.5; 2. 同仁楼北边; 榕树; 胸径28; 1. 同仁楼北边; 香樟; 平均胸径22.5; 4. 同仁楼北边; 香樟; 平均胸径30; 6. 同仁楼北边; 桂花; 平均冠幅318.8; 6. 同仁楼北边; 火棘; 9. 同仁楼北边; 海桐; 7. 同仁楼北边; 春鹃球; 10. 同仁楼北边; 铁树; 6. 同仁楼C栋周边; 茶花; 10. 同仁楼桂花行道树; 桂花; 平均冠幅369.8; 7. 同仁楼桂花行道树; 桂花; 平均冠幅416.3; 6. 同仁楼桂花行道树; 桂花; 平均冠幅470; 6. 同仁楼北边; 龙爪槐; 平均胸径8; 7. 同仁楼桂花行道树; 茶花; 10. 同仁楼南边; 紫薇; 平均胸径14.5; 15. 同仁楼西边; 福建白榕; 胸径22; 1. 同仁楼西边; 榕树; 胸径102; 1. 同仁楼西边; 羊蹄甲; 平均胸径20; 1. 同仁楼西边; 羊蹄甲; 平均胸径27; 1. 同仁楼西边; 紫叶李; 胸径11; 1. 同济楼西边; 香樟; 平均胸径18.4; 5. 同济楼西边; 水杉; 胸径14; 1. 同济楼中央草坪; 水杉; 胸径28; 1. 同济楼中央草坪; 水杉; 平均胸径21.4; 7. 同济楼中央草坪; 雪松; 平均胸径17.5; 4. 同济楼中央草坪; 桂花; 平均冠幅220; 5. 肃园; 红花檵木球; 冠幅1.3米; 1株. 肃园; 胡椒木球; 冠幅1米; 2株. 肃园; 假连翘球; 冠幅1.1米; 2株. 肃园; 清香木球; 冠幅0.8米; 2株. 肃园; 铁苏球; 2株. 肃园; 樱花; 胸径8; 1. 同仁楼北侧; 罗汉松球; 冠幅1.3米; 21株. 同仁楼东面; 海桐球; 4棵. 同仁楼东面; 含笑球; 18棵. 同仁楼东面; 美丽针葵; 6棵. 同仁楼东面; 苏铁; 26棵. 同仁楼南面; 含笑球; 18棵. 同仁楼南面; 火棘; 19棵. 同仁楼西北角; 茶花; 冠幅 小1.5米 大2.5米 高3米; 10株. 同仁楼西边; 茶花; 冠幅 3.2米 高4米; 3株. 同仁楼西边; 茶花树; 冠幅2.7米 高3米; 7株. 同仁楼西边; 茶花树; 冠幅2.1米 高3.5米; 15株. 同仁楼西边; 春鹃球; 冠幅 1.6米; 2株. 同仁楼西边; 火棘球; 冠幅1.3米; 7株. 同仁楼西边; 紫叶李; 冠幅1.3米 高3米; 2株. 同仁楼北面; 白兰花; 平均胸径18; 9. 同仁楼北面; 榕树; 平均胸径35; 12. 同仁楼北面; 榕树; 平均胸径108; 1. 同仁楼北面; 杜英; 平均胸径16; 1. 同仁楼东面; 红叶李; 平均胸径12.2; 4. 同仁楼东面; 红叶李; 平均胸径16.8; 4. 同仁楼东面; 千层金; 平均胸径18.1; 8. 同仁楼东面; 香樟; 平均胸径19; 9. 同仁楼东面; 香樟; 平均胸径27.6; 6. 同仁楼东面; 香樟; 平均胸径39; 1. 同仁楼东面; 杨白蜡; 平均胸径14; 2. 同仁楼东面; 杨白蜡; 平均胸径20; 2. 同仁楼东面; 樱花; 平均冠幅360; 31. 同仁楼南西面; 春鹃; 高50cm; 49㎡. 同仁楼; 海桐球; 冠幅330cm，高160cm; 33. 同仁楼; 红叶石楠; 高100cm; 63㎡. 同仁楼; 小蜡球; 冠幅197cm，高163cm; 12. 同仁楼; 春鹃; 29.25㎡. 同仁楼西大门旁花园; 小腊; 56㎡. 同仁楼西大门旁花园; 海桐球; 冠幅266cm，高150cm; 7. 同仁楼西边BC座中间; 苏铁; 6株. 同仁楼西大门旁花坛; 茶梅球; 冠幅1.4米; 20株. 同仁楼西大门旁花坛; 苏铁; 8株. 同仁楼周边; 马尼拉草坪; 9496㎡. 勤园; 假连翘球; 冠幅150; 8. 勤园; 桂花; 胸径15; 3. 勤园; 春鹃球; 冠幅1.5; 5. 勤园; 红枫; D9; 2. 勤园; 红花继木; 25㎡. 勤园; 六道木; 10㎡. 勤园; 春鹃; 25㎡. 勤园; 珊瑚树; 50. 同德楼周边; 马尼拉草坪; 4100㎡. 同德楼东面; 榕树; 平均胸径75; 2. 同德楼东面; 榕树; 平均胸径105; 1. 同德楼东面; 香樟; 平均胸径34.5; 2. 同德楼东面; 香樟; 平均胸径60; 1. 同德楼东面; 夏鹃; 45.36㎡. 同德楼东面; 红花檵木; 25.38㎡. 同德楼东面; 红花檵木球; 冠幅1.2m; 1株. 同德楼东面; 红叶石楠; 46.99㎡. 同德楼东面; 金边黄杨; 5.6㎡. 同德楼东面; 金身女贞; 11.5㎡. 同德楼东面; 苏铁; 冠幅1.8m; 17株. 同德楼北面; 红叶石楠; 冠幅1.7m; 2株. 同德楼北面; 花石榴; 冠幅 小0.6m 大1.5m; 5株. 同德楼北面; 椤木石楠; 冠幅2.2m; 10株. 同德楼南面; 桂花; 冠幅400; 1. 同德楼南面; 桂花; 冠幅683; 1. 同德楼南面; 桂花; 平均冠幅499; 6. 同德楼南面; 银杏; 胸径21; 1. 同德楼南面; 银杏; 平均胸径27; 2. 同德楼南面; 银杏; 平均胸径32.5; 2. 同德楼南面; 玉兰; 胸径23; 1. 同德楼南面; 玉兰; 平均胸径30; 1. 同德楼南面; 套鹃; 70㎡. 同德楼南面; 毛鹃球; 冠幅70; 3. 同德楼南面; 无尽夏; 20㎡. 同德楼南面; 醉香含笑; 平均胸径20; 18. 同德楼南面; 醉香含笑; 平均胸径29; 8. 同德楼西侧; 樱花; D16-D26; 19. 同德楼西侧; 杜英; 胸径17; 2. 同德楼内庭院; 桂花; 平均冠幅211.5; 2. 同德楼内庭院; 桂花; 平均冠幅490; 17. 同德楼内庭院; 华盛顿棕榈; 平均胸径34.25; 4. 同德楼内庭院; 美丽针葵; 3. 同德楼内庭院; 芭蕉; 1. 同德楼北侧行道树; 杜英; 平均胸径20; 21. 同德楼北侧行道树; 鹅掌楸; 平均胸径14; 2. 同德楼内庭院; 红枫; 冠幅1.3米; 15株. 同德楼内庭院; 红花檵木; 5.04㎡. 同德楼内庭院; 红花檵木球; 冠幅0.7米; 5株. 同德楼内庭院; 苏铁; 冠幅1.7米; 3株. 同德楼内庭院; 小腊; 71.4㎡. 同德楼内庭院; 小蜡球; 冠幅0.6米; 3株. 同德楼内庭院; 鸭脚木; 20㎡. 同德楼西面; 水杉; 平均胸径18; 148. 同德楼西面; 竹柏; 平均胸径18; 1. 同德楼西面; 白兰花; 平均胸径9; 3. 图书馆北; 华盛顿棕榈; 平均胸径48; 2. 图书馆西; 女真; 平均胸径12; 36. 图书馆西; 日本黄栌; 平均胸径8.5; 23. 图书馆西; 榕树; 平均胸径123; 2. 图书馆西; 无患子; 平均胸径14; 156. 图书馆西; 五针松; 平均胸径14.7; 8. 图书馆西; 鱼尾葵; 平均胸径25.5; 2. 图书馆西; 鱼尾葵; 平均胸径30; 2. 图书馆西; 紫薇; 胸径24; 1. 图书馆西; 红枫; 平均胸径5; 25. 图书馆东; 香樟; 胸径21; 1. 图书馆东; 茶梅; 32.36㎡; 1. 图书馆前; 茶梅; 122.8㎡; 1. 图书馆前; 春鹃球; 平均冠幅120; 6. 图书馆前; 瓜子黄杨; 273.6㎡; 1. 图书馆前; 瓜子黄杨球; 平均冠幅260; 6. 图书馆前; 含笑; 平均冠幅180; 20. 图书馆前; 红花檵木; 105.98㎡; 1. 图书馆前; 红花檵木; 292㎡; 1. 图书馆前; 红叶石楠; 31.2㎡; 1. 图书馆前; 红叶石楠; 518.5㎡; 1. 图书馆前; 六月雪; 54.24㎡; 1. 图书馆前; 龙柏; 438㎡; 1. 图书馆前; 龙柏球; 平均冠幅200; 26. 图书馆前; 罗汉松球; 平均冠幅110; 25. 图书馆前; 摩尔大苏铁; 2. 图书馆前; 小叶栀子; 168.75㎡; 1. 图书馆前; 套鹃; 254.4㎡; 1. 图书馆前; 桂花; 胸径7; 1. 旭光厅; 春鹃; 35.53㎡. 旭光厅; 凤尾铁; 冠幅320cm，高320cm; 4株. 旭光厅; 金边黄杨; 3.8㎡. 旭光厅; 苏铁; 冠幅250cm，高225cm; 22株. 旭光厅; 夏鹃; 24.2㎡. 旭光厅; 无尽夏; 850㎡. 图书馆周边; 马尼拉草坪; 5840㎡. 图书馆周边; 结缕草草坪; 2000㎡. 杜英林; 罗汉松; 平均胸径11; 1. 杜英林; 罗汉松; 平均胸径18; 2. 杜英林; 朴树; 平均胸径12; 1. 杜英林; 雪松; 平均胸径13.8; 1. 杜英林; 雪松; 平均胸径17.7; 6. 杜英林; 雪松; 平均胸径21.8; 4. 杜英林; 竹柏; 平均胸径18; 3. 杜英林; 皇后葵; 平均胸径23; 2. 雪松林周边; 马尼拉草坪; 3000㎡. 西河岸; 合欢; 平均胸径12; 2. 西河岸; 合欢; 胸径18; 1. 西河岸; 红千层; 平均胸径; 11. 西河岸; 麻楝; 平均胸径22.5; 2. 西河岸; 麻楝; 胸径33; 1. 西河岸; 木莲; 胸径5; 1. 西河岸; 香樟; 胸径35; 1. 西河岸; 樱花; 胸径14; 1. 西河岸; 樱花; 平均胸径7; 54. 西河岸; 玉兰; 平均胸径12.2; 4. 西河岸; 玉兰; 平均胸径19; 3. 西河岸; 榕树; 平均胸径27.3; 51. 西河岸; 大叶黄杨; 冠幅130cm; 6株. 西河岸; 海桐; 冠幅180cm; 1株. 西河岸; 红花檵木; 42.36㎡. 西河岸; 红花檵木; 37.5㎡. 西河岸; 红花檵木; 55.75㎡. 西河岸; 红花檵木; 90㎡. 西河岸; 红叶石楠; 41.8㎡. 西河岸; 红叶石楠; 37.2㎡. 西河岸; 红叶石楠; 30.96㎡. 西河岸; 红叶石楠; 23.1㎡. 西河岸; 红叶石楠; 19.84㎡. 西河岸; 红叶石楠; 10.6㎡. 西河岸; 红叶石楠; 5.16㎡. 西河岸; 火棘; 25.2㎡. 西河岸; 火棘; 24.55㎡. 西河岸; 金色女贞; 68.2㎡. 西河岸; 金色女贞; 37.24㎡. 西河岸; 金色女贞; 21.6㎡. 西河岸; 小腊; 38.5㎡. 西河岸; 小腊; 16.32㎡. 西河岸; 小腊; 48.7㎡. 西河岸; 小腊; 27㎡. 西河岸; 小腊; 71.7㎡. 西河岸; 小腊; 10㎡. 西河岸; 小腊; 50.6㎡. 西河岸; 小叶栀子球; 冠幅100cm; 4株. 西河岸; 栀子花; 20㎡. 西河岸; 桃树; 6. 西河岸; 海桐; 冠幅190; 1. 西河岸; 春鹃; 胸径120; 19. 西河岸; 茶花; 冠幅250; 16. 西河岸; 栀子花; 冠幅110; 1. 西河岸周边; 马尼拉草坪; 9980㎡. 西河岸靠校门口; 茶花; 9. 西河岸靠校门口; 桃树; 1. 西河岸南面围墙边; 红千层; 平均胸径14; 7. 西河岸南面围墙边; 红千层; 平均胸径19.2; 4. 西河岸南面围墙边; 麻楝; 平均胸径14.4; 7. 西河岸南面围墙边; 麻楝; 平均胸径19.9; 13. 西河岸南面围墙边; 麻楝; 平均胸径27; 2. 西河岸南面围墙边; 榕树; 平均胸径21; 3. 西河岸南面围墙边; 榕树; 平均胸径30.3; 4. 西河岸南面围墙边; 桃树; 平均胸径12; 1. 西河岸南面围墙边; 羊蹄甲; 胸径19; 1. 西河岸南面围墙边; 火棘; 3. 西河岸南面围墙边; 含笑; 16. 西河岸行道树; 榕树; 平均胸径34.8; 76. 西河岸行道树; 榕树; 平均胸径44.9; 17. 西河岸行道树; 香樟; 胸径35; 1. 西河岸行道树; 红千层; 平均胸径14.7; 6. 西河岸清水台; 华棕; 平均胸径17.9; 11. 西河岸清水台; 麻楝; 平均胸径23.5; 2. 西河岸清水台; 麻楝; 平均胸径34; 1. 西河岸清水台; 榕树; 胸径35; 1. 西河岸清水台; 榕树; 胸径65; 1. 西河岸清水台; 桂花; 平均冠幅511; 6. 东河岸; 碧桃; 冠幅150cm; 4株. 东河岸; 碧桃; 冠幅160cm; 3株. 东河岸; 碧桃; 冠幅80cm; 1株. 东河岸; 碧桃; 冠幅110cm; 1株. 东河岸; 碧桃; 冠幅100cm; 3株. 东河岸; 碧桃; 冠幅120cm; 2株. 东河岸; 春鹃; 201㎡. 东河岸; 春鹃; 63.3㎡. 东河岸; 海棠; 冠幅70cm; 1株. 东河岸; 海棠; 冠幅50cm; 1株. 东河岸; 海棠; 冠幅60cm; 2株. 东河岸; 海桐; 冠幅270cm; 1株. 东河岸; 含笑; 冠幅110cm; 1株. 东河岸; 含笑; 冠幅130cm; 2株. 东河岸; 含笑; 冠幅280cm; 5株. 东河岸; 含笑; 冠幅550cm; 1株. 东河岸; 红花檵木; 321.2㎡. 东河岸; 火棘; 冠幅130cm; 1株. 东河岸; 金身女贞; 79.9㎡. 东河岸; 椤木石楠; 冠幅180cm; 7株. 东河岸; 日本晚樱; 冠幅80cm; 2株. 东河岸; 桃树; 冠幅180cm; 2株. 东河岸; 桃树; 冠幅110cm; 1株. 东河岸; 桃树; 冠幅130cm; 2株. 东河岸; 贴梗海棠; 冠幅70cm; 1株. 东河岸; 叶子花; 冠幅70cm; 2株. 东河岸; 紫含笑; 冠幅380cm; 1株. 东河岸; 紫荆; 冠幅220cm; 8株. 东河岸; 紫荆; 冠幅160cm; 2株. 东河岸; 香樟; 平均胸径24.2; 38. 东河岸; 春鹃; 63.2㎡. 东河岸周边; 马尼拉草坪; 18835㎡. 东河岸行道树; 香樟; 平均胸径30.5; 47. 东河岸行道树; 香樟; 平均胸径35.2; 9. 东河岸行道树; 香樟; 平均胸径39.6; 5. 东河岸行道树; 桂花; 平均冠幅370; 3. 东河岸靠田径场行道树; 桂花; 平均冠幅460; 1. 东河岸靠田径场行道树; 桂花; 平均冠幅625; 4. 东河岸靠田径场行道树; 海棠; 平均胸径26; 1. 东河岸靠田径场行道树; 榕树; 平均胸径47.5; 4. 东河岸靠田径场行道树; 榕树; 平均胸径86; 1. 东河岸靠田径场行道树; 榕树; 平均胸径104.5; 2. 东河岸靠田径场行道树; 香樟; 平均胸径15.7; 3. 东河岸靠田径场行道树; 香樟; 平均胸径20.8; 13. 东河岸靠田径场行道树; 香樟; 平均胸径24.8; 13. 东河岸靠田径场行道树; 香樟; 平均胸径30; 14. 东河岸靠田径场行道树; 银杏; 平均胸径31.5; 4. 东河岸靠田径场行道树; 榆树; 平均胸径60; 1. 东河岸靠田径场行道树; 华盛顿棕榈; 平均胸径40; 1. 东河岸清水平台两侧; 桂花; 平均冠幅550; 27. 东河岸清水平台两侧; 松树; 平均胸径33; 7. 东河岸清水平台两侧; 玉兰; 平均胸径11.2; 34. 东河岸清水平台两侧; 玉兰; 平均胸径38; 9. 东河岸周边; 马尼拉草坪; 18835㎡. 创业园周围; 红叶石楠; 16.8㎡. 创业园周围; 金边黄杨; 38.25㎡. 创业园周围; 龙柏; 冠幅330cm; 22. 创业园周围; 小腊; 47.84㎡. 创业园周围; 海桐球; 冠幅2.67米; 28. 学生活动中心周围; 彩叶山姜; 25.2㎡. 学生活动中心周围; 春鹃; 70.4㎡. 学生活动中心周围; 红花檵木球; 冠幅150cm; 2株. 学生活动中心周围; 红叶山姜; 8.4㎡. 学生活动中心周围; 红叶石楠; 29.74㎡. 学生活动中心周围; 黄杨球; 冠幅160cm; 9株. 学生活动中心周围; 石楠球; 冠幅150cm; 4株. 学生活动中心周围; 绣球花; 24.42㎡. 学生活动中心周围; 樱花; D24-26; 2. 学生活动中心西南侧; 桂花; 冠幅33; 1. 学生活动中心西南侧; 花石榴; 平均胸径45; 1. 学生活动中心西南侧; 茶花; 5株. 学生活动中心周围; 苦楝; 平均胸径24; 1. 学生活动中心附近; 含笑; 冠幅110cm; 5株. 学生活动中心附近; 小蜡球; 冠幅140cm 110cm 100cm; 3株. 学生活动中心附近; 有刺枸骨; 冠幅190cm; 14株. 学生活动中心周边; 马尼拉草坪; 8800㎡. 游泳馆东侧围墙边; 杜英; 平均胸径13.4; 7. 游泳馆东侧围墙边; 杜英; 平均胸径19.5; 4. 游泳馆东侧围墙边; 广玉兰; 平均胸径17.2; 4. 游泳馆东侧围墙边; 桂花; 平均冠幅176.6; 3. 游泳馆东侧围墙边; 桂花; 平均冠幅318.5; 7. 游泳馆东侧围墙边; 桂花; 平均冠幅503; 3. 游泳馆东侧围墙边; 海棠; 平均胸径14; 2. 游泳馆东侧围墙边; 华棕; /; 8. 游泳馆东侧围墙边; 女真; 平均胸径34.5; 2. 游泳馆东侧围墙边; 榕树; 平均胸径14; 1. 游泳馆东侧围墙边; 榕树; 平均胸径47; 1. 游泳馆东侧围墙边; 榕树; 平均胸径127; 1. 游泳馆东侧围墙边; 松树; 平均胸径19; 1. 游泳馆东侧围墙边; 香樟; 平均胸径14.7; 3. 游泳馆东侧围墙边; 香樟; 平均胸径23.3; 19. 游泳馆东侧围墙边; 香樟; 平均胸径34.5; 2. 游泳馆东侧围墙边; 香樟; /; 1. 东校门周边; 马尼拉草坪; 720㎡. 医林; 池杉; 平均胸径16; 176. 医林; 杜英; 平均胸径22.5; 11. 医林; 福建榕树; 平均胸径117; 3. 医林; 桂花; 平均冠幅148.3; 3. 医林; 桂花; 平均冠幅249.3; 16. 医林; 桂花; 平均冠幅317.2; 11. 医林; 桂花; 平均冠幅404; 5. 医林; 红叶石楠; 平均胸径159; 4. 医林; 乐昌含笑; 平均胸径12.7; 33. 医林; 乐昌含笑; 平均胸径17.8; 20. 医林; 栾树; 平均胸径8.3; 17. 医林; 栾树; 平均胸径12.2; 28. 医林; 女真; 平均胸径9; 1. 医林; 榕树; 平均胸径110; 1. 医林; 香樟; 平均胸径11.7; 3. 医林; 香樟; 平均胸径20.6; 15. 医林; 香樟; 平均胸径32.7; 7. 医林; 香樟; 平均胸径64; 10. 医林; 香樟; 平均胸径108.5; 2. 医林; 玉兰; 平均胸径22.4; 26. 医林; 紫含笑; 平均胸径4.2; 1. 医林; 紫薇; 平均胸径5; 3. 医林; 紫薇; 平均胸径9; 17. 医林; 杜英; 平均胸径13.4; 7. 医林; 春鹃球; 冠幅2米; 南2株 西3株 北3株 中2株. 医林; 海桐球; 冠幅2.6米; 西13株 北17株 南8株. 医林; 海桐球; 冠幅1.8米 高3.5米; 1株. 医林; 苏铁; 南8株 北8株. 医林; 马尼拉草坪; 8736㎡. 求是楼东面; 红花檵木; 17.6㎡. 求是楼东面; 金边黄杨; 6.4㎡. 求是楼东面; 小腊; 43.2㎡. 求是楼东面; 小叶栀子; 44.5㎡. 求是楼东面; 红花檵木; 冠幅110cm; 15株. 求是楼南面; 红叶石楠; 冠幅100cm; 46株. 求是楼南面; 黄杨球; 冠幅110cm; 11株. 求是楼南面; 千层金; 冠幅120cm; 16株. 求是楼南面; 苏铁; 冠幅160cm; 4株. 求是楼南面; 卫矛; 冠幅120cm; 1株. 求是楼南面; 含笑; 冠幅110cm; 1株. 求是楼西面; 石楠; 冠幅140cm; 1株. 求是楼西面; 苏铁; 冠幅210cm; 6株. 求是楼周边; 樱花; 平均胸径22; 13. 求是楼北侧行道树; 樱花; 胸径35; 1. 求是楼北侧行道树; 桂花; 平均冠幅490; 3. 求是楼东侧行道树; 香樟; 平均胸径26.5; 2. 求是楼东侧行道树; 香樟; 平均胸径36.8; 4. 求是楼东侧行道树; 白兰; 平均胸径27.5; 2. 求是楼南侧行道树; 广玉兰; 平均胸径9.7; 11. 求是楼南侧行道树; 华棕; /; 13. 求是楼南侧行道树; 女真; 平均胸径11.8; 11. 求是楼南侧行道树; 女真; 平均胸径16.6; 10. 求是楼南侧行道树; 榕树; 胸径21; 1. 求是楼南侧行道树; 香樟; 胸径6; 1. 求是楼南侧行道树; 香樟; 平均胸径13.1; 72. 求是楼南侧行道树; 香樟; 平均胸径20.4; 53. 求是楼南侧行道树; 香樟; 平均胸径31.8; 5. 求是楼南侧行道树; 银杏; 平均胸径18.1; 4. 求是楼南侧行道树; 银杏; 胸径33; 1. 求是楼南侧行道树; 樱花; 平均胸径9.5; 2. 求是楼南侧沿河; 樱花; 平均胸径8; 100. 求是楼南侧行道树; 紫薇; 平均胸径7; 1. 求是楼南侧行道树; 茶花; 平均胸径11; 7. 求是楼南侧行道树; 白兰; 胸径7; 1. 求是楼西侧行道树; 白兰; 平均胸径17.2; 1. 求是楼西侧行道树; 白兰; 平均胸径23; 2. 求是楼西侧行道树; 白兰; 平均胸径27.3; 1. 求是楼西侧行道树; 白兰; 胸径33; 10. 求是楼西侧行道树; 香樟; 平均胸径31; 2. 求是楼西侧行道树; 银杏; 平均胸径10.3; 2. 求是楼西侧行道树; 银杏; 平均胸径18; 1. 求是楼西侧行道树; 银杏; 平均胸径29.8; 4. 求是楼西侧行道树; 银杏; 平均胸径36.5; 2. 求是楼西侧行道树; 桂花; 平均冠幅468.6; 9. 求真楼北侧; 香樟; 胸径24; 1. 求真楼北侧; 香樟; 平均胸径30.3; 7. 求真楼北侧; 香樟; 平均胸径44; 5. 求真楼北侧; 香樟; 平均胸径64; 1. 求真楼北侧; 樱花; 平均胸径12; 2. 求真楼周边; 金丝桃; 9㎡. 求真楼周边; 龙柏; 146㎡. 求真楼周边; 小腊; 122.15㎡. 求真楼南侧行道树; 樱花; 平均胸径21; 11. 求真楼南侧行道树; 樱花; 胸径34; 1. 求真楼南侧行道树; 白兰花; 平均胸径18.2; 8. 求真楼西北侧; 白兰花; 平均胸径26; 2. 求真楼西北侧; 广玉兰; 胸径18; 1. 求真楼西北侧; 桂花; 平均冠幅575.7; 7. 求真楼西北侧; 红叶李; 平均胸径12; 3. 求真楼西北侧; 华棕; /; 6. 求真楼西北侧; 香樟; 胸径19; 1. 求真楼西北侧; 香樟; 平均胸径25; 2. 求真楼西北侧; 香樟; 平均胸径31.9; 8. 求真楼西北侧; 香樟; 平均胸径40.3; 3. 求真楼西北侧; 香樟; 胸径54; 1. 求真楼西北侧; 玉兰; 胸径9; 1. 求真楼西北侧; 竹柏; 平均胸径9.7; 10. 求真楼西北侧; 竹柏; 平均胸径15.2; 6. 求真楼西北侧; 紫薇; 平均胸径19; 1. 求真楼西北侧; 白兰花; 平均胸径14; 1. 求真楼西侧; 白兰花; 平均胸径22; 12. 求真楼西侧; 白兰花; 平均胸径29; 6. 求真楼西侧; 白兰花; 胸径43; 1. 求真楼西侧; 香樟; 平均胸径34; 2. 求真楼西侧; 香樟; 平均胸径40; 3. 求真楼西侧; 银杏; 平均胸径26.3; 3. 求真楼西侧; 银杏; 平均胸径34; 3. 求真楼西侧; 白兰; 胸径42; 1. 求真楼周边; 马尼拉草坪; 6300㎡. 体育馆东侧围墙边; 鹅掌楸; 平均胸径20; 11. 体育馆东侧围墙边; 鹅掌楸; 平均胸径26.5; 2. 体育馆东侧围墙边; 香樟; 胸径26; 1. 体育馆东侧围墙边; 竹柏; 平均胸径9.7; 12. 体育馆东侧围墙边; 齿叶冬青; 冠幅90cm; 9. 体育馆东侧围墙边; 香樟; 平均胸径18; 4. 体育馆东侧围墙边; 香樟; 平均胸径25; 13. 体育馆周边; 含笑; 冠幅120cm; 20. 体育馆周边; 红花檵木; 冠幅70cm; 12. 体育馆周边; 黄杨; 冠幅90cm; 20. 体育馆周边; 罗汉松; 冠幅100cm; 15. 体育馆周边; 石楠; 冠幅150cm; 30. 体育馆周边; 苏铁; 冠幅280cm; 12. 体育馆周边; 白兰; 平均胸径11.3; 3. 田径场靠围墙边; 白兰; 平均胸径22; 3. 田径场靠围墙边; 杜英; 平均胸径11.9; 17. 田径场靠围墙边; 杜英; 平均胸径16; 13. 田径场靠围墙边; 杜英; 平均胸径21.6; 14. 田径场靠围墙边; 杜英; 胸径29; 1. 田径场靠围墙边; 三角青枫; 平均胸径22; 1. 田径场靠围墙边; 香樟; 平均胸径20.3; 4. 田径场靠围墙边; 香樟; 平均胸径32; 4. 田径场靠围墙边; 香樟; 平均胸径25.7; 4. 田径场靠围墙边; 水杉; 平均胸径19; 17. 田径场西侧; 白兰; 平均胸径21; 22. 篮球场南面沿河岸; 山茶花; 4. 篮球场南面沿河岸; 水杉; 21. 篮球场南面沿河岸; 紫荆; 8. 篮球场南面沿河岸; 木芙蓉; 6. 篮球场南面沿河岸; 碧桃; 5. 篮球场南面沿河岸; 樱花; 平均地径9; 16. 求新楼边上竹林; 水杉; 平均胸径18; 15. 求新楼边上竹林; 乌桕; 平均胸径18; 5. 求新楼边上竹林; 无患子; 胸径16; 1. 东河岸清水平台两侧; 松树; 9. 东河岸清水平台两侧; 茶花; 2. 东河岸清水平台两侧; 龙柏柱; 1. 东河岸清水平台两侧; 挂花; 6. 东河岸清水平台两侧; 玉兰; 平均胸径12; 5. 东河岸清水平台两侧; 玉兰; 胸径38; 1. 体育馆周边; 马尼拉草坪; 5000㎡. 百年传承林; 苏铁; 冠幅2.5米; 11. 百年传承林; 杜英; 平均胸径16; 273. 百年传承林; 红叶李; 平均胸径7; 12. 百年传承林; 红叶李; 平均胸径12.5; 20. 百年传承林; 乐昌含笑; 平均胸径18.5; 91. 百年传承林; 水杉; 平均胸径12.5; 59. 百年传承林; 西府海棠; 平均胸径7; 11. 百年传承林; 香樟; 平均胸径11; 2. 百年传承林; 香樟; 平均胸径16; 21. 百年传承林; 香樟; 平均胸径21.3; 54. 百年传承林; 香樟; 平均胸径32; 3. 百年传承林; 香樟; 平均胸径42; 2. 百年传承林; 香樟; 平均胸径50; 6. 百年传承林; 香樟; 平均胸径61.5; 2. 百年传承林; 玉兰; 平均胸径5.5; 47. 百年传承林; 碧桃; 冠幅140cm; 9. 同心楼前门; 花箱; 60*100*60; 2组. 抱朴台花坛; 火焰南天竹; 9.5㎡. 抱朴台花坛; 茶梅; 9㎡. 抱朴台花坛; 花镜; 13㎡. 求真楼门前花坛; 花镜; 13㎡. 西河岸小岛; 榕树; 胸径20; 2. 西河岸小岛; 蒲葵; 胸径20; 11. 西河岸小岛; 茶花; 地径8; 13. 西河岸小岛; 春鹃球; 12. 西河岸小岛; 三角梅; 蓬径150; 1. 生物医药楼; 桂花; D10-15; 38. 生物医药楼; 红叶李; D12-18; 12. 生物医药楼; 香樟; 平均胸径17-27; 44. 生物医药楼; 香樟; 胸径70; 1. 生物医药楼; 银杏; 平均胸径15; 6. 生物医药楼; 紫玉兰; 2. 生物医药楼; 柳树; 3. 生物医药楼; 乐昌含笑; 平均胸径20; 4. 主干道; 金边黄杨球; H110cm，P100cm; 1. 主干道; 茶梅球; H70cm，P80cm; 1. 主干道; 花叶胡颓子; H60cm，P120cm; 1. 人体科学馆; 福建山樱; 平均地径6; 12. 人体科学馆; 早樱; 平均胸径14; 12. 人体科学馆; 银杏; 平均胸径20; 12. 竹林及网球场; 乌桕; 平均胸径9; 15. 网球场周边; 美人梅; D15; 2. 7号楼南侧; 石榴; 平均胸径5; 4. 竹林北侧; 柿子; 平均胸径5; 7. 竹林南侧; 柿子; 平均胸径5; 4. 东河岸; 美人梅; D15; 9. 东河岸小岛; 榕树; 胸径12; 1. 东河岸小岛; 鸡爪槭; 地径8; 1. 东河岸小岛; 羽毛枫; 地径5; 1. 东河岸小岛; 结香; 3. 东河岸小岛; 茶梅球; 冠幅120; 5. 东河岸小岛; 金姬小腊球; 冠幅150; 1. 东河岸小岛; 野牡丹球; 冠幅120; 2. 希波克拉底桥西侧亲水平台; 多头亮晶女贞造型树; 2. 希波克拉底桥西侧亲水平台; 米兰球; 1. 希波克拉底桥西侧亲水平台; 银姬小蜡球; 1. 希波克拉底桥西侧亲水平台; 茶梅球; 1. 生物医药科研楼东门; 银杏; 平均胸径16; 11. 生物医药科研楼东门; 朴树; 多杆; 1. 生物医药科研楼东门; 千层金球; 冠幅80高度80; 1. 生物医药科研楼东门; 红花檵木桩; 高度220冠幅200; 2. 生物医药科研楼东门; 亮晶女贞球; 冠幅80; 2. 生物医药科研楼南门; 中东海枣; 高度900; 5. 生物医药科研楼南门; 山茶花; 高度200冠幅150; 6. 生物医药科研楼南门; 金叶假连翘球; 高度100冠幅120; 5. 生物医药科研楼南门; 红叶石楠球; 高度120冠幅150; 2. 生物医药科研楼南门; 红花继木球; 高度120冠幅120; 1. 生物医药科研楼南门; 花叶络石; 48.59㎡. 同心楼南面; 千层金球; P70H90; 1. 同心楼南面; 红花檵木球; P100H90; 2. 北门; 无患子; 胸径19; 1. 北门; 银杏; 胸径14; 1. 北门; 红花檵木球; 冠幅100; 1. 北门; 千层金球; 冠幅80; 1. 北门; 龟甲冬青球; 冠幅100; 1. 北门; 银姬小蜡球; 冠幅120; 1. 北门; 亮晶女贞球; 冠幅100; 1. 北门; 亮晶女贞棒棒糖; 1. 仲景桥头; 亮晶球; 冠幅80; 1. 仲景桥头; 春鹃球; 冠幅80; 1. 希波克拉底桥（南）; 榕树; 平均胸径82.5; 1. 希波克拉底桥（南）; 桂花; 平均胸径25; 1. 希波克拉底桥（北）; 榕树; 平均胸径82.5; 1. 国际交流中心; 枇杷; 平均胸径20; 1. 国际交流中心; 桂花; 平均胸径29; 2. 国际交流中心; 桂花; 平均胸径30; 2. 国际交流中心; 桂花; 平均胸径23; 10. 国际交流中心; 桂花; 平均胸径39; 1. 国际交流中心; 桂花; 平均胸径42; 1. 国际交流中心; 桂花; 胸径25; 2. 国际交流中心; 榉树; 胸径40; 1. 国际交流中心; 榉树; 胸径32; 1. 国际交流中心; 榉树; 平均胸径12-14; 4. 国际交流中心; 香樟; 胸径55; 1. 国际交流中心; 香樟; 平均胸径18; 5. 国际交流中心; 香樟; 平均胸径26; 5. 国际交流中心; 香樟; 平均胸径33; 4. 国际交流中心; 香樟; 平均胸径15; 13. 国际交流中心; 银杏; 平均胸径22; 16. 国际交流中心; 银杏; 平均胸径15; 6. 国际交流中心; 乐昌含笑; 平均胸径17; 2. 国际交流中心; 紫薇; D12; 6. 国际交流中心; 榔榆; 平均胸径30; 1. 国际交流中心; 水杉; 平均胸径13; 14. 国际交流中心; 广玉兰; 平均胸径15; 11. 国际交流中心; 元宝枫; 平均胸径13; 6. 国际交流中心; 枫香; 平均胸径13; 7. 国际交流中心; 枫香; 胸径18; 1. 国际交流中心; 合欢; 平均胸径15; 10. 国际交流中心; 幸福树; 平均胸径19; 5. 国际交流中心; 苦楝; 平均胸径23; 5. 国际交流中心; 紫叶李; D18; 3. 国际交流中心; 栾树; 平均胸径15; 9. 国际交流中心; 樱花; 平均胸径12; 9. 国际交流中心; 无患子; 平均胸径13; 9. 国际交流中心; 丛生五角枫; D16; 7. 国际交流中心; 马尼拉草坪; 9348㎡. 国际交流中心; 麦冬; 993㎡. 国际交流中心; 雪松; 胸径25; 1. 国际交流中心; 南阳楹; 平均胸径17; 5. 国际交流中心; 女贞; 平均胸径22; 9. 宿舍区. - 编号; 区域; 品种; 规格; 数量㎡(株). 八号楼北侧; 夏鹃; 高75cm; 21.67㎡. 八号楼北侧; 广玉兰; 平均胸径12; 1. 八号楼北侧; 香樟; 平均胸径27.5; 2. 八号楼北侧; 香樟; 平均胸径21; 1. 八号楼南侧; 香樟; 平均胸径31.1; 6. 八号楼南侧; 香樟; 平均胸径29; 1. 八号楼西侧; 浙江樟; 平均胸径9; 1. 八号楼西侧; 浙江樟; 平均胸径17.7; 3. 八号楼西侧; 浙江樟; 平均胸径35; 2. 八号楼周边; 海桐球; 冠幅250cm，高200cm; 2. 八号楼周边; 五色梅; 16㎡. 八号楼周边; 马尼拉草坪; 1183.1㎡. 二号楼周边; 海桐球; 冠幅277cm，高160cm; 8. 二号楼; 春鹃; 高140cm; 105㎡. 二号楼; 皇后葵; 平均胸径18; 2. 二号楼北侧; 香樟; 平均胸径29.7; 8. 二号楼北侧; 香樟; 胸径22; 1. 二号楼北侧; 香樟; 胸径36; 1. 二号楼北侧; 浙江樟; 平均胸径17.3; 3. 二号楼北侧; 浙江樟; 平均胸径25; 2. 二号楼北侧; 浙江樟; 平均胸径36; 1. 二号楼北侧; 白兰; 平均胸径16; 1. 二号楼周边; 马尼拉草坪; 1181㎡. 二期宿舍沿河; 红叶石楠; 33.5㎡. 二期宿舍沿河; 红叶石楠球; 高120cm; 37㎡. 二期宿舍沿河; 金边黄杨; 高100cm; 22㎡. 二期宿舍沿河; 金边黄杨; 35.4㎡. 二期宿舍沿河; 小腊; 193.7㎡. 二期宿舍沿河; 小蜡球; 高100cm; 107㎡. 二期宿舍沿河; 紫叶李; D20; 1. 二期宿舍沿河; 香樟; 胸径13; 1. 二期宿舍沿河; 香樟; 平均胸径17-20; 6. 二期宿舍沿河; 香樟; 平均胸径20-30; 6. 二期宿舍沿河; 樱花; D12-26; 9. 二期宿舍沿河; 樱花; D10-11; 19. 二期宿舍沿河; 樱花; D12-18; 4. 二期宿舍沿河; 樱花; D23-26; 13. 二期宿舍沿河; 桂花; D12-13; 4. 二期宿舍沿河; 玉兰; D12-13; 2. 二期宿舍沿河; 丛生紫荆; 胸径10; 1. 二期宿舍沿河; 银杏; 胸径23; 1. 二十号楼周边; 马尼拉草坪; 1254.6㎡. 二十号宿舍南侧; 香樟; 平均胸径22; 9. 二十号宿舍南侧; 香樟; 平均胸径26; 11. 二十号宿舍周边; 樱花; D11-15; 20. 二十一号东侧; 红花檵木球; 冠幅220cm，高170cm; 3. 二十一号楼周边; 马尼拉草坪; 973㎡. 二十一号西侧; 无刺枸骨球; 冠幅140cm，高150cm; 21. 二十一号西侧; 春鹃; 高105cm; 74㎡. 二十一号宿舍东侧; 香樟; 平均胸径21.5; 5. 二十一号宿舍东侧; 香樟; 平均胸径26.2; 5. 二十一号宿舍东侧; 白玉兰; 平均胸径10.2; 20. 二十一号宿舍东侧; 香樟; 平均胸径21.2; 5. 二食堂楼顶; 米仔兰; 冠幅50，高度50; 27. 二食堂楼顶; 三角梅; 高度70; 20. 二食堂楼顶; 满天星; 冠幅40，高度40; 14. 二食堂楼顶; 大叶栀子; 冠幅50，高度50; 12. 二食堂楼顶; 茶花; 高度70; 11. 二食堂楼顶; 百香果; 5. 二食堂楼顶; 小桂花; 冠幅100，高度100; 2. 二食堂北; 白兰; 平均胸径26.8; 4. 二食堂北; 榕树; 平均胸径29.2; 5. 二食堂东南角; 榕树; 平均胸径38; 1. 二食堂东南角; 白兰; 平均胸径22.8; 7. 二食堂西; 桂花; 平均冠幅680; 5. 二食堂南; 白玉兰; 平均胸径9.3; 3. 二食堂周边; 苏铁; 冠幅210cm，高110cm; 7. 二食堂周边; 小蜡球; 冠幅140cm，高120cm; 10. 二食堂周边; 海桐; 冠幅2米; 8. 二食堂周边; 榆树; 胸径20; 1. 二食堂周边; 马尼拉草坪; 2000㎡. 九号楼; 夏鹃; 高50cm; 18.45㎡. 九号楼北侧; 香樟; 平均胸径28.9; 12. 九号楼北侧; 合欢; 平均胸径22.5; 2. 九号楼; 海桐; 冠幅250; 4. 九号楼周边; 马尼拉草坪; 967.7㎡. 七号楼周边; 马尼拉草坪; 801.5㎡. 七号楼周边; 黄花风铃木; D13; 4. 三号楼周边; 海桐球; 冠幅300cm，高167cm; 5. 三号楼; 皇后葵; 平均胸径13; 3. 三号楼; 春鹃; 高97cm; 113㎡. 三号楼周边; 马尼拉草坪; 1181㎡. 二期宿舍; 福建榕; 胸径120; 1. 三期宿舍沿河岸; 白玉兰; 平均胸径11.6; 21. 三期宿舍沿河岸; 茶花; 平均胸径12.3; 3. 三期宿舍沿河岸; 桂花; 冠幅420; 1. 三期宿舍沿河岸; 香樟; 胸径12; 1. 三期宿舍沿河岸; 香樟; 胸径24; 1. 三期宿舍沿河岸; 榆树; 平均胸径11.5; 101. 三期宿舍沿河岸; 榕树; 胸径105; 1. 三期宿舍沿河岸; 绿篱; 250㎡. 三期宿舍沿河岸; 香樟; 平均胸径14-28; 6. 三期宿舍沿河岸; 大叶女贞; 平均胸径21-22; 2. 三期宿舍沿河岸; 无患子; 平均胸径16-21; 3. 三食堂周边; 香樟; 平均胸径23.4; 17. 三食堂周边; 香樟; 平均胸径31; 9. 三食堂周边; 海桐; 冠幅260; 5. 三食堂周边; 冬青; 冠幅130cm; 2. 三食堂周边; 冬青; 冠幅110cm; 1. 三食堂周边; 苏铁; 8. 三食堂周边; 紫薇; D10; 9. 三食堂周边; 红花檵木; 19㎡. 三食堂周边; 黄杨; 15㎡. 三食堂周边; 香樟; 胸径13; 1. 三食堂周边; 马尼拉草坪; 1426㎡. 十八号楼北侧; 香樟; 平均胸径20.3; 13. 十八号楼北侧; 香樟; 平均胸径29.5; 4. 十八号楼北侧; 香樟; 平均胸径24.5; 2. 十八号楼东侧; 香樟; 平均胸径24; 15. 十八号楼南侧; 香樟; 平均胸径26.3; 9. 十八号楼西侧; 杨梅; 胸径19; 1. 十八号楼西侧; 榕树; 胸径65; 1. 十八号楼周边; 马尼拉草坪; 2488㎡. 十二号楼周边; 海桐球; 冠幅200cm; 13. 十二号楼周边; 五色梅; 76㎡. 十二号楼东北侧; 香樟; 平均胸径21.3; 6. 十二号楼东北侧; 香樟; 平均胸径26.8; 4. 十二号楼东北侧; 香樟; 平均胸径24.5; 4. 十二号楼周边; 马尼拉草坪; 1913.2㎡. 十号楼; 海桐球; 冠幅316; 10. 十号楼北侧; 香樟; 平均胸径28.4; 5. 十号楼北侧; 香樟; 平均胸径31.7; 3. 十号楼西侧; 香樟; 平均胸径29.7; 7. 十号楼周边; 马尼拉草坪; 2985㎡. 十九号楼; 红叶石楠; 16.5㎡. 十九号楼; 小腊; 55㎡. 十九号楼; 春鹃; 高120cm; 80㎡. 十六号楼; 春鹃; 18㎡. 十六号楼西侧; 香樟; 平均胸径23.5; 2. 十六号楼周边; 马尼拉草坪; 1570.6㎡. 十七号楼北侧; 香樟; 平均胸径30.7; 3. 十七号楼北侧; 香樟; 平均胸径27.5; 2. 十七号楼东北侧; 香樟; 平均胸径23.9; 11. 十七号楼南侧; 香樟; 平均胸径29; 1. 十七号楼南侧; 香樟; 胸径31; 1. 十七号楼西侧; 梨树; 胸径21; 1. 十七号楼周边; 马尼拉草坪; 520㎡. 十三号楼; 夏鹃; 高70cm，10.68㎡; 1. 十三号楼; 海桐球; 冠幅250cm; 1. 十三号楼东北侧; 香樟; 胸径32; 1. 十三号楼东北侧; 榕树; 胸径90; 1. 十三号楼南侧; 香樟; 平均胸径19; 3. 十三号楼南侧; 香樟; 平均胸径35; 2. 十三号楼南侧; 香樟; 平均胸径14; 2. 十三号楼周边; 马尼拉草坪; 1839.9㎡. 十四号楼周边; 马尼拉草坪; 1499.5㎡. 十五号楼西侧; 香樟; 平均胸径20.8; 8. 十五号楼西侧; 香樟; 平均胸径29; 2. 十五号楼西侧; 香樟; 胸径48; 1. 十五号楼西侧; 香樟; 平均胸径31.8; 6. 十五号楼周边; 马尼拉草坪; 1576.1㎡. 十一号楼周边; 海桐球; 冠幅250; 25. 十一号楼周边; 五色梅; 36㎡. 十一号楼北侧; 榕树; 胸径27; 1. 十一号楼南侧; 香樟; 胸径18; 1. 十一号楼南侧; 香樟; 平均胸径28; 3. 十一号楼南侧; 香樟; 平均胸径25.5; 2. 十一号楼西侧; 香樟; 胸径39; 1. 十一号楼西侧; 杜英; 平均胸径15.5; 18. 十一号楼周边; 马尼拉草坪; 1592㎡. 四号楼; 夏鹃; 高75cm; 54㎡. 四号楼周边; 马尼拉草坪; 1739㎡. 五号楼; 夏鹃; 高100cm; 39㎡. 五号楼; 海棠; 冠幅500cm; 21. 五号楼南侧; 广玉兰; 胸径11; 1. 五号楼周边; 马尼拉草坪; 1006㎡. 研究生楼南侧; 香樟; 平均胸径19; 1. 一、四、六号楼周边; 马尼拉草坪; 3723.6㎡. 一号楼; 春鹃; 高80cm; 41㎡. 一号楼; 海桐球; 冠幅220cm，高145cm; 18. 一号楼; 夏鹃; 高90cm; 38㎡. 一号楼东侧; 香樟; 平均胸径31; 1. 一号楼东侧; 皇后葵; 平均胸径21; 3. 一期宿舍1号楼周边; 马尼拉草坪; 1983.5㎡. 一期宿舍靠10号楼; 福建榕; 胸径80; 1. 一食堂; 春鹃; 高160cm; 10.5㎡. 一食堂周边; 皇后葵; 平均胸径20; 12. 一食堂门前附近; 香樟; 平均胸径24; 1. 一食堂门前附近; 浙江樟; 平均胸径28.7; 4. 一食堂门前附近; 香樟; 平均胸径22.2; 5. 一食堂门前行道树; 香樟; 平均胸径29.8; 5. 一食堂门前行道树; 香樟; 平均胸径39; 1. 一食堂门前行道树; 浙江樟; 平均胸径14; 2. 一食堂门前行道树; 浙江樟; 平均胸径18.5; 6. 一食堂门前行道树; 浙江樟; 平均胸径29.2; 5. 一食堂门前行道树; 浙江樟; 平均胸径39; 1. 一食堂门前行道树; 本地榕树; 平均胸径115; 1. 七号楼; 水杉; 平均胸径22; 12. 七号楼; 水杉; 平均胸径9; 8. 七号楼; 紫薇; 平均胸径7; 7. 七号楼; 垂丝海棠; 平均胸径7; 5. 七号楼; 紫荆; 平均胸径6; 12. 七号楼; 红叶石楠球; 高度180，冠幅160; 1. 七号楼; 茶梅球; 高度100，冠幅120; 8. 七号楼; 海桐球; 高度200，冠幅160; 25. 七号楼; 金边黄杨球; 高度100，冠幅120; 5. 七号楼; 榕树; 胸径60; 1. 七号楼; 毛鹃; 26㎡. 七号楼; 五色梅; 54㎡. 七号楼; 小腊球; 高度170，冠幅200; 1. 七号楼; 结香; 高度100; 7. 七号楼; 雪松; 胸径20; 1. 七号楼; 无患子; 胸径20; 1. 七号楼; 无患子; 胸径29; 1. 11号宿舍楼东; 杨梅; 平均胸径5; 1. 11号宿舍楼东; 瓯柑; 平均胸径5; 1. 13号楼东侧; 柿子; 平均胸径5; 1. 2区移动电信塔边; 瓯柑; 平均胸径5; 2. 2区移动电信塔边; 杨梅; 平均胸径5; 1. 12号宿舍楼西; 石榴; 平均胸径5; 2. 12号宿舍楼西; 杨梅; 平均胸径5; 1. 12号-13号宿舍楼中间凉亭边; 石榴; 平均胸径5; 2. 2号宿舍楼东南角; 柚子; 平均胸径5; 1. 5号宿舍楼东侧; 杨梅; 平均胸径5; 1. 2号宿舍楼西侧; 瓯柑; 平均胸径5; 1. 3期超市南侧; 柚子; 平均胸径5; 2. 18号宿舍楼北; 杨梅; 平均胸径5; 1. 16号宿舍楼东; 柚子; 平均胸径5; 1. 14号宿舍楼西; 柚子; 平均胸径5; 1. 19号宿舍楼周边; 海桐; 平均冠幅250; 9. 四期宿舍; 无刺枸骨; 平均冠幅170，高140; 20. 四期宿舍; 红花继木球; 平均冠幅180，高160; 4. 四期宿舍; 海桐球; 平均冠幅250，高170; 9. 四期宿舍; 香樟; 平均胸径33; 31. 四期宿舍; 浙江樟; 胸径15; 1. 四期宿舍; 柚子; 平均胸径10; 2. 四期宿舍; 石榴; 平均胸径9; 1. 四期宿舍; 马尼拉草坪; 580㎡. 学院路校区. 编号; 区域; 品种; 规格; 数量㎡(株). 校门口花箱; 五色梅; 30. 南大门入口; 皇后葵; 平均胸径20; 23. 南大门入口; 红叶石楠; 高度80; 30㎡. 南大门入口; 夏鹃; 高度50; 30㎡. 南大门入口; 红花继木; 高度70; 30㎡. 南大门入口; 金森女贞; 高度50; 12㎡. 南大门入口; 红叶李; D12; 4. 南大门入口; 黄花槐; D15; 2. 南大门入口; 桂花; D7; 1. 南大门入口; 草坪; 30㎡. 综合楼; 榕树; 平均胸径30; 3. 综合楼; 玉兰; 平均胸径35; 6. 综合楼; 榕树; 胸径120; 1. 综合楼; 华棕; 平均胸径35; 5. 综合楼; 桑树; 平均胸径9; 2. 综合楼; 小腊球; 2. 综合楼; 桂花; 平均胸径10; 14. 综合楼; 黄花风铃木; 平均胸径10; 10. 综合楼; 花叶良姜; 35㎡. 综合楼; 广玉兰; 胸径40; 1. 综合楼; 魁树; 胸径16; 1. 综合楼; 小叶黄杨球; 3. 综合楼; 红花继木; 23㎡. 综合楼; 大叶女贞; 胸径20; 1. 综合楼; 香樟; 胸径20; 1. 综合楼; 铁树; 4. 育英学术馆; 铁树; 平均胸径21; 10. 学生活动中心西侧; 红花檵木球; 1. 学生活动中心西侧; 红花檵木; 4㎡. 学生活动中心西侧; 五色梅; 4㎡. 学生活动中心北侧; 桂花; 平均胸径7; 5. 学生活动中心北侧; 小腊球; 4. 东教学楼南侧; 桂花; D25; 29. 东教学楼南侧; 桂花; 平均冠幅400; 1. 东教学楼南侧; 红叶李; 平均胸径13; 1. 东教学楼南侧; 水杉; 平均胸径35; 12. 东教学楼南侧; 桂花; 平均胸径13; 4. 东教学楼南侧; 香樟; 平均胸径20; 3. 宿舍东楼南侧; 华棕; 平均胸径30; 6. 高压配电房周边; 水杉; 平均胸径31; 4. 学生活动中心北; 柀树; 平均胸径47; 1. 学生活动中心北; 广玉兰; 平均胸径15; 16. 学生活动中心北; 苦楝; 平均胸径39; 1. 学生活动中心北; 银桦; 平均胸径21; 4. 学生活动中心北; 龙爪槐; 平均胸径6; 6. 学生活动中心北; 大叶女贞; 平均胸径37; 2. 学生活动中心西; 水杉; 平均胸径35; 12. 学生活动中心北; 香樟; 平均胸径37; 6. 学生活动中心北; 银桦; 平均胸径45; 2. 学生活动中心西河边; 龙爪槐; 平均胸径10; 2. 学生活动中心西河边; 龙爪槐; 平均胸径8; 4. 学生活动中心西河边; 桂花; 平均胸径11; 5. 学生活动中心西河边; 五色梅; 15㎡. 学生活动中心西河边; 红花继木; 5㎡. 学生活动中心西河边; 红花继木球; 冠幅150; 3. 学生活动中心西河岸; 香樟; 平均胸径60; 2. 学生活动中心西河边; 香樟; 平均胸径50; 3. 学生活动中心西河边; 苦楝; 平均胸径35; 2. 学生活动中心西河边; 香叶树; 平均胸径30; 2. 学生活动中心西河边; 大叶女贞; 平均胸径12; 3. 学生活动中心西河边; 珊瑚树; 平均胸径10; 17. 学生活动中心西河边; 红叶李; 平均胸径10; 1. 学生活动中心西河边; 水杉; 平均胸径30; 1. 学生活动中心西河边; 香樟; 平均胸径35; 7. 西河岸; 玉兰; 平均胸径25; 12. 动物房周边; 榉树; 平均胸径28; 1. 动物房周边; 含笑; 平均胸径23; 1. 动物房周边; 含笑; 平均胸径21; 1. 动物房周边; 铁树; 平均胸径28; 2. 动物房周边; 铁树; 平均胸径45; 1. 动物房周边; 广玉兰; 平均胸径38; 1. 眼视光科教楼南侧; 美丽针葵; /; 4. 眼视光科教楼南侧; 小叶黄杨球; 22. 眼视光科教楼南侧; 桂花; 胸径10; 1. 眼视光科教楼南侧; 水杉; 平均胸径39; 16. 眼视光科教楼南侧; 银杏; 平均胸径35; 4. 中楼男生宿舍; 红花檵木; 7㎡. 中楼男生宿舍; 海桐球; 2. 中楼男生宿舍; 龙爪槐; 平均胸径10; 12. 中楼男生宿舍; 瓜子黄杨; 85.2㎡. 配电房西侧至北门边行道树; 枫杨; 平均胸径53; 1. 配电房西侧至 北门边行道树; 黑果石楠; 平均胸径33; 1. 配电房西侧至 北门边行道树; 水杉; 平均胸径44; 4. 配电房西侧至 北门边行道树; 香樟; 平均胸径35; 14. 食堂南侧; 桂花; 平均冠幅600; 7. 食堂南侧; 龙爪槐; 平均胸径10; 10. 食堂南侧; 美丽针葵; /; 2. 食堂西侧; 桂花; 平均胸径19; 3. 田径场北侧; 华棕; /; 7. 田径场北侧; 香樟; 平均胸径46; 1. 田径场北侧; 银桦; 平均胸径39; 11. 田径场北侧; 广玉兰; 平均胸径28; 3. 田径场东侧; 桂花; 平均冠幅550; 2. 田径场北侧; 朴树; 胸径17; 1. 田径场东侧; 铁树; 3. 田径场西侧; 香樟; 平均胸径37; 1. 图书馆西; 红叶李; D15; 3. 图书馆后面; 红叶石楠; 135.8㎡. 图书馆西; 铁树; 8. 图书馆后面; 海桐; 29㎡. 图书馆后面; 夏鹃; 22㎡. 图书馆后面; 灰莉球; 10. 图书馆中花园; 南天竹; 10㎡. 图书馆中花园; 小棕竹; 4㎡. 网球场周边; 桂花; 平均冠幅300; 2. 网球场周边; 香叶树; 平均胸径27; 6. 网球场周边; 香樟; 平均胸径47; 1. 网球场周边; 香樟; 平均胸径24.6; 3. 网球场周边; 紫薇; 平均胸径6; 6. 网球场周边; 大叶女贞; 平均胸径10; 6. 网球场周边; 无患子; 胸径20; 1. 网球场周边; 海桐树; 胸径8; 1. 网球场周边; 柚子树; 胸径8; 1. 校门周边; 夏鹃; 23.52㎡. 校门周边; 红花檵木; 39.64㎡. 校门周边; 小腊; 24.68㎡. 校门周边; 红花檵木球; 5. 校门周边; 春鹃; 5.79㎡. 校门周边; 苏铁; 1. 校门周边; 红叶石楠; 32.5㎡. 校门周边; 马尼拉草坪; 512㎡. 学生公寓东楼及周边; 小腊球; 冠幅1米; 10. 学生公寓东楼及周边; 大叶黄杨; 冠幅1.5米; 2. 学生公寓东楼及周边; 瓜子黄杨球; 冠幅1米; 3. 学生公寓东楼及周边; 龟甲冬青球; 冠幅1.2米; 4. 学生公寓东楼及周边; 小腊; 36.4㎡. 学生公寓东楼及周边; 南洋杉; 平均胸径8; 7. 学生公寓东楼及周边; 棕榈; 平均胸径6; 5. 学生公寓东楼及周边; 铁树; 10. 学生公寓东楼及周边; 小叶黄杨球; 3. 学生公寓及配电房教学楼周边; 马尼拉草坪; 2700㎡. 学生公寓西楼周边＋食堂周围; 瓜子黄杨; 128㎡. 学生公寓西楼周边＋食堂周围; 海桐; 8.8㎡. 学生公寓西楼周边＋食堂周围; 比利时杜鹃; 27.2㎡. 学生公寓西楼周边＋食堂周围; 瓜子黄杨球; 4㎡. 学生公寓西楼周边＋食堂周围; 小腊; 1.2㎡. 学生公寓西楼周边＋食堂周围; 红花檵木球; 冠幅1.8米; 2. 学生公寓西楼周边＋食堂周围; 火棘; 冠幅1.5米; 6. 学生公寓西楼周边＋食堂周围; 海桐球; 冠幅3.5米; 1. 学生公寓西楼周边＋食堂周围; 红花檵木球; 冠幅0.8米; 10. 学生公寓西楼周边＋食堂周围; 瓜子黄杨球; 冠幅1.3米; 3. 学生公寓西楼周边＋食堂周围; 桂花; 平均胸径8; 2. 学生公寓西楼周边＋食堂周围; 满天星; 16㎡. 学生公寓西楼周边＋食堂周围; 龟甲冬青球; 冠幅1.2米; 1. 学生活动中心周围; 马尼拉草坪; 600㎡. 学生活动中心周围; 红花檵木; 14㎡. 学生活动中心周围; 小腊球; 冠幅1.6米; 1. 学生活动中心周围; 红花檵木球; 冠幅1.6米; 1. 眼视光科教楼北面; 火棘球; 1. 眼视光科教楼北面; 苏铁; 1. 眼视光科教楼北面; 春鹃; 45㎡. 眼视光科教楼北面; 春鹃小球; 2. 眼视光科教楼北面; 含笑球; 3. 眼视光科教楼北面; 雀舌黄杨; 6. 眼视光科教楼北面; 雀舌冬青; 24㎡. 眼视光科教楼南面; 红叶石楠; 76.3㎡. 眼视光科教楼东面; 五色梅; 2㎡. 眼视光科教楼东面; 红花继木球; 2. 眼视光科教楼南面; 红花檵木; 30.4㎡. 眼视光教学楼周边; 马尼拉草坪; 2990㎡. 眼视光教学楼周边; 夏鹃; 12.6㎡. 眼视光教学楼周边; 苏铁; 1. 眼视光教学楼周边; 红花檵木球; 3. 眼视光教学楼周边; 小叶黄杨; 21. 技能中心周边; 马尼拉草坪; 226㎡. 技能中心; 桂花; 胸径14; 5. 技能中心; 红枫; 胸径12; 2. 中心花园; 白兰; 平均胸径65; 1. 中心花园; 白杨; 平均胸径32; 7. 中心花园; 桂花; 平均冠幅500; 4. 中心花园; 红叶李; 平均胸径17; 2. 中心花园; 华棕; 平均胸径45; 9. 中心花园; 红花继木; 15㎡. 中心花园; 瓜子黄杨球; 2. 中心花园; 瓜子黄杨; 55㎡. 中心花园; 龙柏; 平均胸径8; 30. 中心花园; 女贞; 平均胸径39; 2. 中心花园; 榕树; 平均胸径27; 4. 中心花园; 香叶树; 平均胸径36; 3. 中心花园; 铁树; 5. 中心花园; 香樟; 胸径18; 1. 中心花园; 红叶李; D20; 1. 中心花园; 红叶李; D7; 1. 中心花园; 银杏; 胸径30; 1. 中心花园; 银杏; 胸径20; 1. 中心花园; 银杏; 35; 1. 中心花园; 银杏; 平均胸径22; 1. 中心花园; 瓜子黄杨球; 1. 中心花园; 毛鹃球; 1. 中心花园; 黄花槐; 平均胸径10; 2. 中心花园; 含笑球; 2. 中心花园; 五色梅; 12㎡. 中心花园; 毛鹃; 10㎡. 中心花园; 赤楠球; 1. 中心花园; 桂花; 平均胸径10; 4. 中心花园; 马尼拉草坪; 1700㎡. 主干道行道树; 香樟; 平均胸径18; 21.

本苗木清单仅供参考，具体数量及品种以实地为准。

- 合同附件二

温州医科大学绿地养护管理标准

1.总 则

1.1 为促进校园绿化可持续发展，加强校园园林绿化管理，提高绿地养护管理质量，根据国家、地方有关规定，结合本校实际情况，特制订本标准。

1.2 校园绿地的养护管理，除按照本标准执行外，还应遵守国家、地方有关法规、规范及行业标准的规定。

2.术 语

2.1 乔木

指树身高大的树木，由根部发生独立的主干，树干和树冠有明显区分。

2.2 行道树

道路两旁的树木，常成行栽植，排列整齐，规格统一，株间有一定距离，具有遮荫、防尘、护路、美化街景的功能。

2.3 净空高度

树冠下面枝条离地面的垂直距离。

2.4 绿篱

由灌木或小乔木单行或多行规则种植成带状或墙状，可整形修剪或自然生长。可代替篱笆、栏杆和墙垣，具有分隔、防护或装饰作用。根据植物性状不同，分为花篱、刺篱、果篱等。

2.5 花灌木

指观花为主的灌木类植物。造型多样，观赏效果佳。

2.6 草坪

用以覆盖地表的低矮草层。大多选用质地纤细，耐践踏的禾本科植物，仅少数是莎草科、豆科或其它科植物。需定期轧剪。

2.7 草地

低矮草层，包括混植各种花卉的缀花草地，一般不进行轧剪的。

2.8 地被植物

植株低矮、枝叶密集，具有较强扩展能力，能覆盖裸露平地或坡地的植物。可单植也可混植。

2.9 花境

以宿根花卉为主，间有灌木、花卉、观赏草的带状或自然块状布置形式。大多位于树林、树丛、草坪、道路、建筑等边缘，以自然式种植为主，具有季相变化和立面效果。

2.10 花坛

以一、二年生花卉为主，或可有其他宿根木本花卉和温室花卉等，种植成规则或不规则的、群体的、平面图案精细的、具美观效果的布置形式。

2.11 切边

为阻隔两种不同植物生长带来相互影响所采取的养护措施，有时也可采用插片等其他措施。

2.12 立体绿化

利用除地面资源以外的其他空间资源进行绿化的方式。

2.13 绿化植物有害生物

指对园林绿化植物的生长、生存造成危害，影响园林绿化景观面貌的动物、植物及微生物。

2.14 有害生物控制

从维护、促进园林生态平衡的角度，遵循有害生物综合治理原则，运用科学技术手段，协调园林植物与其他动植物以及环境因子之间的关系，有效控制有害生物危害。

2.15 水体

指河流、湖泊、池塘、水库、沼泽、海洋以及地下水等水的聚积体。绿地内的水体分自然和人工建造两大类。人工建造的水体在形式上分规则水池和仿自然水池。据驳岸和池底结构的不同，分自然（软底）和人工（铺装）两种类别。

2.16 水生植物

凡是生长在水域附近如湖泊、河川、池塘及海边的半咸水和海水中或常年潮湿泥土地上的植物。

2.17 古树名木

城市中百年以上树龄的树木为古树。稀有、珍贵树木、具有历史价值或有重要纪念意义的树木为名木。

2.18 古树名木保护区

古树、名木树冠垂直投影外不小于5米的区域。

2.19 有效土层

植物根系能正常生长发育的土壤厚度。

2.20 施肥

人工补充养分或提高土壤肥力，以满足植物生长需要的措施。

2.21 基肥

定植前结合树穴挖掘或整地而施用的肥料。

2.22 追肥

在植物生长发育期所进行的施肥，其目的是满足植物在不同生育期对养分的特殊需要。

2.23 园林设施

城市园林绿地中的一切养护或园林共用设施。

2.24 萎蔫

某些植物在水分亏缺严重时，细胞失去膨压，茎叶下垂现象称萎蔫。

3.养 护 标 准

| 类型 | 工作 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 乔灌木 | 疏枝 | 乔木每年梳枝修剪至少3次，无一级枯枝；灌木每年疏枝1次，表面无枯枝。 |
|  | 修剪 | 乔木须在休眠期进行修剪，剪除冗余枝条；行道树保持外观造型一致；造型灌木、绿篱、色块灌木每年修剪不少于8次；地被、攀援植物适时修剪，每年不少于2次。 |
|  | 抹芽 | 每年生长期对主干、一级分枝抹芽。 |
|  | 施肥 | 按植物品种、生长状况、土壤条件适当施肥，采用有机肥复合肥结合施肥，每年不少于4次；每年普施基肥1遍，每年冬季追施有机肥1次。 |
|  | 松土除草 | 保持土壤疏松，面层不板结除草同时松土，基本目视无阔叶杂草。 |
|  | 病虫害防治 | 预防为主、综合防治。有针对性及时灭治，每季进行普杀，控制主要病虫害发生低于8%；集中性病虫害爆发控制时间保持在15天以内。 |
|  | 树圈处理 | 树圈应统一形式进行处理。 |
| 草坪 | 修剪除草 | 每年修剪不少于10次，草高度控制在6-8cm，草面平整。适时补种，草坪区域无裸露；草坪内目视无阔叶杂草，发现杂草应立即清除。全年草坪全绿。 |
|  | 施肥 | 适时适量施有机肥2次。 |
|  | 病虫害防治 | 根据往年养护经验提前预防当季预发虫害；发现病虫害及时消杀。 |
|  | 土壤 | 每年对草坪区域土壤进行打孔1次，并覆沙保持土壤面层平整，保证土壤疏松透气；土壤面层无青苔。 |
| 灾害预防 | 扶正加固 | 每年对大型乔木进行重新固定、绑扎；台风季节前对园区树木进行检查加固，台风后进行扶正加固适度修剪。 |
|  | 防旱防涝 | 适时浇水，土壤不干枯，保证植物优良生长条件；暴雨过后及时排涝，土壤内无积水。 |
|  | 越冬措施 | 冬季来临前，对热带树种采用草垫、防寒膜进行包裹；普通树种采用草绳裹干、石硫合剂涂白等措施防寒外观处理须美观、一致。 |

3.1 乔木养护标准应符合表3.1规定：

表3.1乔木

| 项目 | 标 准 |
| --- | --- |
| 景观 效果 | 1.树形完整，树冠基本饱满，有观赏价值；2.无死株，无明显缺株。 |
| 生长 | 1.枝叶生长、色泽基本正常；2.无明显枯枝，基本无萌蘖枝；3.观花树木茂盛开花；观果树木正常结果。 |
| 修剪 | 主要修剪枯枝、病虫枝、徒长枝、扭伤枝以及其他影响树势、树形的枝条。 |
| 防护 设施 | 1.支撑规范、统一、有效，基本无断桩、坏桩，桩位扎缚有效； 2.台风来临前，相关防台措施到位； 3.凡易受冻害的树木，冬季适时采取一定防寒措施。 |
| 切边 | 大小适宜，边缘清晰。 |
| 排灌 | 1.排水基本畅通，无积水；2.基本无失水萎蔫现象。 |
| 清洁 | 基本无垃圾；树干上无明显悬挂物。 |

3.2 行道树养护标准应符合表3.2规定：

表3.2行道树

| 项目 | 标 准 |
| --- | --- |
| 景观 效果 | 植株面貌基本统一，规格基本整齐，生长良好，有较好的遮荫效果。 |
| 生长 | 1.无死株，无明显缺株；2.植株全年生长基本正常。 |
| 树冠 | 1.冠形基本完整统一，分枝点合适；2.基本遵照有关规定，各项公用设施距离得当。 |
| 主干 | 1.分叉点高度一致，净空高度应大于3.5m（机动车道两侧）；2.无明显萌生的芽条。 |
| 修剪 | 1.主要修剪枯枝、死桩、病虫枝、萌蘖枝等，宜保持树冠基本圆整； 2.修剪切口应平整光滑，不留短桩、烂头，直径在5cm以上的切口应进行防腐处理 |
| 树穴 | 1.树穴形式统一，长×宽×深（内径）不小于1m×1m×1m； 2.盖板或覆盖物基本完整，无严重缺损。 |
| 防护 设施 | 1.支撑规范、统一、有效，基本无断桩、坏桩，桩位扎缚有效； 2.台风来临前，防台措施到位； 3.凡易受冻害的树木，冬季适时采取一定防寒措施； 4.冬至前后完成树干刷白，高度应保持在1.2米-1.3米。 |
| 栽（补）植 | 1.补植树种应同路段树种一致，规格相近似。 |
| 清洁 | 1.树冠、树穴内无陈积垃圾；2.树干上无明显悬挂物。 |

3.3绿篱及花灌木养护标准应符合表3.3的规定：

表3.3 绿篱及花灌木

| 项目 | 标 准 |
| --- | --- |
| 景观 效果 | 1.景观良好，造型完整；2.条块分明，线条优美；3.无明显缺株断层。 |
| 生长 | 1.生长正常；2.叶色正常，生长季节不大面积落叶；3.开花树种适时开花；4.基本无病枝枯枝和落叶堆积。 |
| 修剪 | 1.修剪适时适宜，疏密得当；2.操作标准，工具齐全。 |
| 切边 | 边线明显，线条流畅。 |
| 松土 除草 | 基本无大型、恶性、缠绕性杂草。 |
| 排灌 | 1.排水基本畅通，无积水；2.无明显失水萎蔫现象。 |
| 栽（补）植 | 1.栽植科学，搭配合理；2.补植苗木树种统一，规格近似； 3.补植季节应以春秋两季种植为主，非种植季节补植，应采取相应措施并加强补植后的养护工作。 |
| 清洁 | 基本无垃圾。 |

3.4 草坪、草地养护标准应符合表3.4的规定：

表3.4草坪、草地

| 项目 | 标 准 |
| --- | --- |
| 景观 效果 | 1.管理到位，景观良好；2.目测无大面积杂草；3.生长季节不枯黄，无大面积斑秃； 4.无严重人为践踏。 |
| 生长 | 1.生长良好，整洁美观；2.无大面积集中空秃。 |
| 修剪 | 1.适时适度修剪，草坪修剪高度控制适宜；2.修剪平整、均匀，草屑清理及时； 3.靠近道路一边和树穴的草修剪齐整。 |
| 排灌 | 1.排水基本通畅，无明显积水坑；2.无明显失水萎蔫现象。 |
| 切边 | 边线宽窄适宜、边线清晰。 |
| 除草 | 清除杂草及时。 |
| 打孔 松土 | 冷季型草坪宜在秋季进行，暖季型草坪宜在早春进行。 |
| 栽（补）植 | 及时对空秃地段进行补种补植。 |
| 清洁 | 基本无垃圾。 |

3.5 地被植物养护标准应符合表3.5的规定：

表3.5地被植物

| 项目 | 单植地被 | 混植地被 |
| --- | --- | --- |
|  | 标准 | 标准 |
| 景观效果 | 1.种植密度合理； 2.植株规格整齐； 3.基本无死株，群体景观效果好。 | 1.混植种类配置合理； 2.叶色、叶型协调； 3.基本无死株和残存枯花。 |
| 生长 | 1.生长良好； 2.覆盖率大于90%，基本无空秃。 | 1.生长良好，符合生态要求； 2.覆盖率大于90%，基本无空秃。 |
| 排灌 | 1.排水畅通，雨后无积水； 2.植株基本无失水萎蔫现象。 | 1.排水畅通，雨后无积水； 2.植株基本无失水萎蔫现象。 |
| 清洁 | 无垃圾。 | 无垃圾。 |

3.6 花境养护标准应符合表3.6的规定：

表3.6花境

| 项目 | 标 准 |
| --- | --- |
| 景观效果 | 1.植物配置错落有致，有季相变化； 2.品种搭配合理，植株生长正常，株行距适宜； 3.观花花卉适时开花，观叶植物叶色正常。 |
| 生长 | 生长健壮、枝叶茂盛。 |
| 设施 | 围护设施完好，无破损。 |
| 切边 | 草坪交界处如有切边，宽度、深度均不宜大于15cm。 |
| 排灌 | 1.排水通畅良好，无积水； 2.无失水萎蔫现象。 |
| 松土除草 | 松土除杂草及时。 |
| 清洁 | 无垃圾。 |

3.7花坛养护标准应符合表3.7的规定：

表3.7花坛

| 项目 | 标 准 |
| --- | --- |
| 景观效果 | 1.色彩鲜明，搭配合理； 2.株行距适宜，观赏效果佳； 3.不露土，植株无明显缺株、倒伏。 |
| 生长 | 1.植株健壮，株高基本相等； 2.茎干粗壮，叶色正常； 3.花型正，花色纯。 |
| 花期 | 1.花期基本一致； 2.确保重大节日有花。 |
| 排灌 | 排水通畅，基本无失水萎蔫现象。 |
| 清洁 | 无垃圾。 |

3.8立体绿化养护标准应符合表3.8的规定：

表3.8立体绿化

| 项目 | 标 准 |
| --- | --- |
| 景观效果 | 1.景观良好，疏密基本合理； 2.无枯枝残花 |
| 生长 | 1.植株生长正常，藤蔓枝叶长势良好； 2.叶色正常，有光泽，生长季节不落叶； 3.无明显枯枝残花。 |
| 修剪 | 1.根据不同的造型和植物材料进行修剪、整形； 2.科学美观，适时适度。 |
| 排灌 | 排水通畅，基本无失水萎蔫现象。 |
| 设施 | 设施安全，基本完好。 |
| 清洁 | 无垃圾。 |

3.9有害生物控制养护标准应符合表3.9的规定：

表3.9有害生物控制

| 项目 |  | 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 危害程度 |  | 无明显有害生物危害状 |
| 病害 | 发 病 率 | 1.整体病害发病率≤8% 2.叶部病害发病率≤8% 3.枝干病害发病率≤5% 4.根部病害发病率≤5% |
|  | 危害 程度 | 无明显危害 |
| 虫害 | 食叶 害虫 | 危害的叶片每株不超过15% |
|  | 刺吸 害虫 | 危害的叶片每株不超过20% |
|  | 蛀干 害虫 | 危害株数在2%以下； 树干受害率不超过5% |
|  | 地下 害虫 | 整体株危害不超过15% 危害少于1只/100cm2 |
| 有 害 生 物 防 治 |  | 1.贯彻“预防为主、综合治理”的防治方针，积极推广和施用微生物制剂、BT乳剂、性引诱剂等生物防治技术； 2.应做好有害生物的预测预报工作，制订较为详尽的防治工作计划； 3.植保机具较齐全，运转良好； 4.采用化学农药防治，必须掌握对症下药、合理使用、适地防治、用量适当、安全使用等原则； 5.药剂保管、药剂施用制度、安全保护制度及安全操作规程等措施完善到位； 6.防治率不少于95%。 |

3.10水体与水生植物养护标准应符合表3.10的规定：

表3.10水体与水生植物

| 项目 | 标 准 |
| --- | --- |
| 景观效果 | 1.景色得体，水量适度，基本达到和保持设计要求； 2.水生植物配置合理；植株生长健康；花、叶色纯，可观花、观叶；观花观果植株基本正常开花结果。 |
| 水质 | 无污物，无异味；基本符合地面水环境质量标准（GB3838-88）。 |
| 驳岸 | 安全稳固，自然美观，无明显缺损。 |
| 设施 | 1.防护设施和安全警示齐全； 2.循环、动力、排灌等设施基本完好无损，运行正常。 |
| 清洁 | 水面打捞及时，无漂浮垃圾。 |

3.11古树名木及古树后备资源养护标准应符合表3.11的规定：

表3.11古树名木及古树后备资源

| 项目 | 标 准 |
| --- | --- |
| 景观效果 | 1.保持植株的自然形态； 2.周边的配套设施（如驳岸、支撑、围栏、防雷设施等）与植株协调。 |
| 生长 | 1.无腐烂的枝条和多余的萌蘖枝； 2.植株上不应有影响生长的寄生植物； 3.保护区内不应有影响植株生长的植物； 4.地面覆盖物应有利植株生长； 5.无影响植株生长的树洞和创伤。 |
| 设施 | 1.植株必须有保护标牌，位置明显，字迹清晰； 2.植株周边的配套设施必须安全有效，不得影响植株生长。 |
| 排灌 | 保护区内必须排水通畅、无积水。 |
| 清洁 | 保护区内无垃圾。 |
| 档案资料 | 建立一树一档，历史资料齐全，有动态养护记录。 |

3.12 园林设施养护标准应符合表3.12的规定：

表3.12园林设施

| 项目 | 标 准 |
| --- | --- |
| 花架 | 1.完整，无缺损，满足植物攀爬需要； 2.坚固安全，外观与周围环境协调； 3.材质环保。 |
| 围栏 | 1.完整，无缺损； 2.外观与周围环境协调； 3.材质环保。 |
| 假山叠石 | 1.假山叠石完整、稳固、安全； 2.不适于攀爬的叠石有醒目标志和防护设备； 3.假山四周及石缝无影响安全和景观的杂草、杂物。 |

3.13土壤养护标准应符合下列规定：

- 种植土壤中严禁混入建筑垃圾和有害物质；

- 种植土壤无白色盐霜，疏松不板结，土块易捣碎；

- 深根性乔木有效土层应大于150cm，浅根性乔木有效土层应大于100cm，大灌木有效土层应大于	60cm，小灌木有效土层应大于45cm，草坪地被有效土层应大于30cm；

- 种植土壤应符合设计要求，当设计无具体要求时，应符合《浙江省园林绿化工程施工质量验收规	范（DB33/1068-2010）》要求。

3.14 施肥养护标准应符合表3.15的规定：

表3.14施肥

| 项目 | 标 准 |
| --- | --- |
| 目的与要求 | 1.施肥是保证花草树木旺盛生长的有效养护措施之一； 2.应根据树种、树龄、气候条件、生长需要和土壤肥力等情况合理施肥，平衡土壤中各种矿质营养元素，保持土壤肥力和合理结构。 |
| 肥料种类 | 1.施用的肥料种类应视树种、生长期及观赏和土壤缺肥状况等不同要求而定； 2.提倡使用有机肥和复（混）合肥料，基肥应采用腐熟有机肥，追肥应以磷肥、氮肥等多元复（混）合化肥为主，视树种而定； 3.早期欲扩大冠幅，宜施氮肥；开花植物花前宜施磷、钾肥，花后宜补施氮肥。 |
| 施用方法 | 1.基肥宜深施，追肥宜浅施；肥料与土壤拌匀后，采用穴施、环施和放射状沟施等方法，深度不宜少于30cm； 2.一般树木休眠期施基肥1次，生长期施追肥1-2次；针对较耐瘠薄的树种，通常可不施或少施追肥； 3.开花植物宜在花前、花后、花芽分化等时期分别追肥，花肥视开花次数而定； 4.草坪越冬期宜施有机肥料，平时宜薄肥勤施；施肥方法可采用颗粒撒施、叶面喷施和灌溉施肥； 5.有机肥应腐熟后施用，根部施肥宜在晴天，且土壤干燥时施肥；根外施肥应控制浓度，防止肥害； 6.具体视植物生长状况，适时、适量进行施肥；施用有异味的肥料，应在人流量较少的时间段进行。 |

3.15校园绿地技术档案建立标准应符合表3.15的规定：

表3.15校园绿地技术档案

| 项目 | 标 准 |
| --- | --- |
| 目的与要求 | 1.校园绿地技术档案是校园绿地施工、管理养护全过程的真实记录，是校园绿地科研和管理工作真实有效依据的反应； 2.绿化养护单位应建立完整的绿地技术档案，及时收集、积累、整理分析和总结经验； 3.技术档案要求完整、详尽、准确、及时，每年分类整理、装订成册、编好目录、分类归档，并按要求报送学校。 |
| 档案内容 | 1.绿地建设历史及发展状况； 2.建筑、小品及园路、铺装场地等所有设施的种类、规格、数量； 3.植物种类：按植物分类记载地区名称、规格、来源、栽植年月、生长势和日常养护措施及其成效等； 4.应用新技术新工艺和新成果的单项技术资料； 5.各类统计报表和调查总结报告等； 6.枯死树木挖除后应记录归档； 6.施肥、农药喷洒后应记录归档。 |

说明：投标人可在招标文件中对招标项目的技术规格和要求选用替代标准，但这些替代标准必须相等或优于招标文件中提出的相应要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

- 合同附件三

温州医科大学绿地养护检查评分标准

| 类别 | 序号 | 项目 | 分值 | 检查内容及方法 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外包服务情况 （8分） | 1 | 人员到位情况 | 3 | 查看每日人员签到表，人员不足一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 2 | 合同执行情况 | 5 | 是否按月度计划进行工作，一项不符合扣1分。 |  |
| 乔木养护情况 （13分） | 3 | 乔木成活率 | 5 | 达到合同要求并不出现枯树桩。超出要求，每发现一株死株扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 4 | 乔木修剪 | 8 | 定期修剪，草坪灯、高杆灯等校区公共界面照明设施周边灯光无遮挡，摄像头无遮挡。内樘无枯枝，枝条不妨碍车辆和行人通过。华棕、蒲葵等热带树种枯叶应及时清理下来。发现一处不符扣1分，扣完为止。 |  |
| 灌木及绿篱情况（13分） | 5 | 造型修剪 | 6 | 保持设计风格，修剪整齐，新生枝不超出15cm。发现一处不符扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 6 | 灌木成活率 | 7 | 灌木无缺株、死株。发现一处扣1分，扣完为止。 |  |
| 草坪地被植物情况（12分） | 7 | 草坪成活率 | 5 | 无大面积裸露、枯萎，覆盖率达到合同要求。每处大面积裸露、枯萎扣2分，扣完为止。 |  |
|  | 8 | 草坪修剪 | 7 | 修剪符合合同约定高度,草坪与铺装收边有切边处理，未经采购人审批同意不得擅自更换草坪、绿植的种类。发现一处扣1分，扣完为止，草高不符扣完。 |  |
| 其他植物情况 （5分） | 9 | 藤本修剪情况 | 3 | 无枯枝，生长符合牵引定向，不影响行人通过。一处不符扣0.5分。 |  |
|  | 10 | 水生植物情况 | 2 | 在规定区域内生长，无死株。一处不符扣0.5分。 |  |
| 日常养护工作 （30分） | 11 | 中耕、除草情况 | 5 | 土壤面层不板结，杂草清除符合合同要求（植草砖的杂草要及时清除）。土壤板结每处扣1分，杂草情况不符合合同要求扣2分。 |  |
|  | 12 | 树木固定工作 | 5 | 树木无倾斜生长，固定的桩不松动，牵拉铁丝有警示措施。一处不符扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 13 | 季节防护措施 | 5 | 做好相应的抗旱、防涝、防寒、防风等措施。发现一项不符扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 14 | 病虫害防治 | 5 | 植株无病虫害情况。发现一处扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 15 | 施肥情况 | 5 | 按养护计划定期施肥。 |  |
|  | 16 | 浇水情况 | 5 | 浇水满足植物正常生长，浇灌未符合校区管理的，造成校区投诉的，每发生1起，扣1分，扣完为止。 |  |
| 绿地保洁 （8分） | 17 | 绿化内垃圾 | 5 | 保持绿化内无垃圾、杂物及大面积枯叶。发现一处扣1分。 |  |
|  | 18 | 养护垃圾清运 | 3 | 当日养护垃圾应清运干净。 |  |
| 管理措施 （11分） | 19 | 每月5日前上交当月养护计划 | 3 | 每推迟一天扣一分，记录不详可酌情扣分，扣完为止。 |  |
|  | 20 | 填写农药、化肥进出库、喷洒等记录 | 3 | 未按时填写一次扣1分，扣完为止。 |  |
|  | 21 | 及时整改学校发现的问题 | 5 | 未在学校规定的时间内及时整改，每发生一次扣1分，扣完为止。 |  |
| 汇总 |  |  | 100 |  |  |

检查人：	               养护单位：	                                 检查时间：

付款标准

| 每月得分 | 付款标准 |
| --- | --- |
| 90（含）—100分（满分） | 全额付款 |
| 80（含）—90分 | 每下降一分扣罚该月服务费的0.3% |
| 70（含）—80分 | 每下降一分扣罚该月服务费的0.5% |
| 70分以下 | 终止合同 |

# 第四部分  附   件

## 附件一  投标函

投 标 函

致：温州医科大学

根据贵方为                 项目（项目编号：       ）的投标邀请，我方           　　　      （投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别加密上传：

（一）按“投标人须知”要求编制投标文件的“资格文件”；

（二）按“投标人须知”要求编制投标文件的“商务技术文件”；

（三）按“投标人须知”要求编制投标文件的“报价文件”；

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称

公章（电子签名/公章）

日期

## 附件二  投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标总价 | 承包服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学院路、茶山校区绿化养护（2025年度） | 大写：人民币 元整 小写：￥ | 1年 |  |

说明：

1.未按上述格式提供投标报价一览表的投标文件按无效标处理；

2.此栏内投标总价应与附件三“投标分项报价表”中的总计价相一致；

3.投标报价包含了所有费用。

投标人全称（电子签名/公章）：

日 期：       年     月     日

## 附件三  投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 内 容 | 数量 | 综合单价 （元） | 养护期 | 合价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茶山校区绿地养护 | 13.3万㎡ |  | 2025年8月18日--2026年8月17日 |  | 含草坪、灌木、乔木、垂直绿化的养护以及护栏、树牌、警示牌等附属设施的维护 |
| 2 | 茶山学生公寓绿地养护 | 3.8万㎡ |  |  |  |  |
| 3 | 学院路校区绿地养护 | 1.1万㎡ |  |  |  |  |
| 4 | 生物医药科研楼周边绿地养护 | 0.8万㎡ |  |  |  |  |
| 5 | 国际交流中心绿地养护 | 1.2万㎡ |  |  |  |  |
| 6 | 合计（1+2+3+4+5） |  | ￥ |  |  |  |

说明：1. 总计价应与附件二“投标报价一览表”中投标总价相一致。

2. 各项费用如已包含在价格中请注明“含”，若免费请注明“免”， 若没有请注明“无”。

3. 不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4．本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人全称（电子签名/公章）：

日 期：       年     月     日

## 附件四  资格证明文件

资格证明文件

（1）法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月        日

经营期限：

姓    名：                 性别：        年龄：       职务：

系：                            （投标人名称）的法定代表人

特此证明

投标人：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

温州医科大学：

本人       （姓名）系          （投标人全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称、编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

▲投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，提供本授权委托书和授权代表社保缴纳证明（本项目投标文件提交截止时间止近一年任意一月）；

▲投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保证明（本项目投标文件提交截止时间止近一年任意一月）。

法定代表人（签字/电子签字）：

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名：

身份证号码：

职务：

手机号码：

附：授权代表身份证明

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

温州医科大学、温州正风招标代理有限公司：

我方参与      （项目名称）【项目编号：    】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：       年    月     日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

（4）联合体协议书（如为联合体投标，请提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加             项目【项目编号：            】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

（5）分包意向协议（如有分包，请根据格式提供）

（投标人名称）若成为                 项目【项目编号：            】的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到   %。

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

## 附件五  商务条款、技术规格偏离表

商务条款、技术规格偏离表

项目名称：                                                项目编号：

|  | 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件六  投入主要人员情况表

（1）项目主要负责人情况表

项目名称：                                          项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 专业 |  | 职称/资格 |  |
| 曾获荣誉 |  |  |  | 联系方式 |  |
| 近三年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

注：本表须附身份证、学历、技术职称（资格）证书或上岗证、所获荣誉证明、业绩证明材料等及社保证明复印件（加盖投标人公章）。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

（2）项目组其他人员情况表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

2. 请提供各人员的身份证、职称证书、学历证书等材料。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件七  岗位员工配置计划表

岗位员工配置计划表

项目名称：                                         项目编号：

| 岗位 | 人数 | 现 场 承 担 工 作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件八  承诺投入的设备工具一览表

（1）承诺投入的设备工具一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/场地 | 已使用年限 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为投标人拟投入的作业机具、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入总价，但应在价格中考虑机具、设备的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格编制。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

（2）拟投入本项目的耗材配备一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 耗材名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1.本表所列为投标人拟投入的拟投入本项目的耗材。

2.本表中所列耗材价格计入投标总价。

3．此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格编制。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件九  同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据商务技术评分表的要求提供相关材料。

投标人全称（电子签名/公章）：

日期：     年    月    日

## 附件十  政府采购政策功能相关说明

（1）小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1.   文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（3）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2.   中小企业应具备的条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（3）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（4）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（5）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（6）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.   应提供以下证明材料（资格文件中）：

《中小企业声明函》（加盖投标人公章，格式见附件1）

4.   监狱企业应提供以下证明材料（资格文件中）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标人公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

5.   残疾人福利性单位应提供以下证明材料（资格文件中）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标人公章，格式见附件2）。

附件1：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（物业管理行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目（编号： 	     ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：      年    月     日

备注说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 附件十一  预付款保函示范文本

预付款保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：                                      受益人：温州医科大学

地址：                                        地址：

开立人：

地址：

温州医科大学（受益人名称）：

鉴于  贵方 （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   日就           项目（以下简称“本项目”，合同编号：       ）货物和服务有关事项签订合同（以下简称“主合同”），我方（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之供应商，受益人为主合同项下之买方，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

三、本保函有效期自开立之日起至买方全额扣回预付款后     日止，最迟不超过开立之日起1年，即    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的7日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国浙江省温州市瓯海区。

八、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                        （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

电    话：

开立时间：      年      月        日

# 第五部分  招标内容及要求

一、绿化养护工程概况

1、养护内容：茶山校区及学院路校区绿地面积约20.2万㎡（其中茶山校区绿地面积13.3万㎡；茶山学生公寓绿地面积3.8万㎡；学院路校区绿地面积1.1万㎡、生物医药科研楼周边0.8万㎡，国际交流中心1.2万㎡），含草坪、灌木、乔木、垂直绿化的养护以及护栏、树牌、警示牌等附属设施的维护（植物详见温州医科大学绿植清单）(合同附件一)。

2、养护期限：2025年8月18日--2026年8月17日。

二、校园绿化养护要求

1、绿化养护管理质量要求：绿地植物根据《温州医科大学绿地养护管理标准》（合同附件二）进行养护，所属设施设备的保养和清卫保洁按招标文件要求和监管条例相关要求。

2、人员要求

2.1本项目需配备项目经理（负责人）1名。要求身体健康，具有丰富绿化养护管理经验，全面负责学校绿化养护各项日常管理工作及事务、与采购人的沟通与协调，确保绿化养护服务到位。项目经理必须每周2次进行现场指导，不能按时到场的，需向采购人请假；无故不到场的每次处罚款500元。如项目经理变更需征得采购人同意。擅自变更项目经理的处罚款2万元。为本项目配备的项目经理不能有效配合采购人正常工作的，采购人有权要求更换项目经理。

2.2中标人在养护期内必须确保每天（特殊天气可视情况酌情减少）有不少于 9人的养护队伍在场劳作，包括养护班组长1名、绿化养护人员8名及以上，其中学院路校区1名人员。

2.3中标人须为员工办理劳动保险等手续，提供工作服等劳保用品，工作人员工作时间须统一着装。

2.4中标人应承担其工作人员的住宿、工资、酬金、社保费以及员工教育培训等，如发生纠纷或人身安全、生产安全等事故，所有责任由中标人承担。

2.5中标人须自觉服从学校的管理，遵守学校的各项规章制度及疫情防控规定，合理安排绿化养护时间，不得干扰正常的教学秩序；

2.6中标人每月5号前向采购人书面上报养护计划及上月的养护总结。包括详细的时间段，养护内容、养护耗材、人员安排等；施肥、喷洒杀虫剂时须提前通知采购人，方便采购人现场核验数量、质量；

3、设备要求

3.1▲中标人必须投入专业洒水车、高枝绿篱机、落叶吹风机、割灌机、剪草机、高枝剪、电动打药机、背包喷雾器等设备。

3.2中标人必须确保投标文件中承诺的设备、工器具按时到位。

4、其他承诺及要求

4.1中标人需向采购人提供一次植物种植及养护方面的专家讲座（时长约90分钟，带有PPT课件，此课件留采购人存档）；

4.2中标人需按采购人要求的品种，提供“一米花田”学生实践活动所需的苗木、营养土、黄泥、各类肥料（以上价值约1万元），免费提供“一米花田”活动翻地、绿地细平、材料搬运等所需的人工费；

4.3中标人必须承诺提供价值4万元的各类型肥料、除草剂、杀虫药与价值2万元的乔木支撑材料（含钢索）用于本项目；

4.4如遇采购人绿化调整，增减范围在5000平方米以内的，养护费用不再变更。超过5000平方米的，

双方将依据中标单价按实增减费用。

5、移植、补植要求

5.1如因采购人景观改造种植树木或苗木生长需要移植、挖除、栽种新品种的，费用按实结算；

5.2如遇采购人需要播种草籽、花籽，更换花箱、绿化景观内的草花等，人工费用不再另算，采购草籽、花籽、草花等费用按实结算；

5.3对于易被踩踏的绿地及绿篱，中标人应采取必要的保护措施，如因中标人保护不当，绿地及绿篱被踩死，中标人应负责免费补植同品种、同规格的草坪及绿篱；

5.4中标人养护不力造成植物死亡的，负责适时补植同样品种和大小基本相符的植物。如造成贵重树木死亡，中标人应按同规格品种补植并保活或按当前市场价赔偿；

5.5补植应根据分类树种的最佳种植时间进行，且不迟于移交前一个月。因采购人要求必须马上补植的，在采购人通知2天内补植完成；

5.6由于校内水电零星工程施工，涉及部分乔木、灌木移栽时，中标人须无条件配合移栽种植并养护。

6、中标人应爱护投标人的相关设施，如因中标人操作失误造成采购人水管、电路、消防栓等设备或其他设施损坏，需及时向采购人报告并尽快修复，产生费用及造成损失由中标人承担。

7、采购人有重要活动、会议安排或者其他突发事件时，中标人必须无条件组织力量全面做好绿化养护工作，紧急情况随叫随到。如产生人工费用之外的运输、机械等较大费用，费用由采购人承担。

8、遇到灾害性气候，中标人应及时组织人员进行抗旱浇水、抗台护树、抗雪保树、抗寒保暖工作。因中标人保护措施不当或者未及时采取保护措施，造成的损失由中标人承担，如中标人工作到位，则损失由采购人和中标人双方协商确定。

9、中标人负责落实安全防火和安全生产措施，及时消除安全隐患，如因中标人原因造成火灾、爆炸、农药中毒等严重事件，中标人需承担所有责任并赔偿采购人因此而遭受的全部损失。

10、中标人应配合采购人做好对前一年养护工作期满的验收工作，验收合格视同中标人已接收本项目，验收通过后发现死亡苗木，均视为中标人责任，由中标人免费按同种类、同规格补植。

11、校容校貌管理标准

11.1及时清理绿化带、草坪内的石块、垃圾、杂草等，确保绿地内常年清洁；

11.2路边踩踏草地以及私自开垦绿化带，及时采取防护措施，如不采取措施由中标人补偿；

11.3草坪边缘与路面应及时切边，及时清除路面、建筑物缝隙内杂草；

11.4应适时对树木的叶面、园林设施进行清洗，平时没有积尘；

11.5定期设置、维护树牌、草坪提示牌（由学校提供）等附属设施。

12、中标人不得将本承包项目进行转包；

13、中标人应在进场养护的两个月内建立起养护区域内的绿植档案资料。

三、其他要求

1、付款标准及其他

1.1采购人对中标人按照绿化养护标准进行定期监管、考核打分，经双方确认后形成付款依据。

1.2绿化养护考核是由采购人后勤发展处绿化保洁中心承担，考核及处罚标准见《温州医科大学绿地养护检查评分标准》（见合同附件三）。

四、商务要求

1、服务期：本项目服务期为1年，自2025年8月18日起至2026年8月17日止。

2、付款方式：2.1中标人在收到中标通知书后签订合同前5日内，需向采购人提供合同总价1％的履约保证金。

2.1承包任务完成并验收移交采购人后十五个工作日内无息退还履约保证金。中标人不能按期保质保量完成绿化养护业务，除承担相关责任外，采购人可相应扣留合同履约保证金。

2.2采购人在合同签订并收到中标人开具的正式发票后7个工作日内向中标人支付合同总额20%的预付款，剩余合同金额根据先提供服务后支付原则，按合同价的80%定期与中标人分四次结算费用（结算前中标人需向采购人提供正式税务发票）。每三个月结算一次，付款时间为每三个月后15个工作日内付款。(寒暑假、节假日除外)

2.3中标人声明不需要预付款的，根据先提供服务后支付原则，按合同价定期与中标人分四次结算费用（结算前中标人需向采购人提供正式税务发票）。每三个月结算一次，付款时间为每三个月后15个工作日内付款。(寒暑假、节假日除外)

2.4采购人根据“付款标准”，按照中标人绿地养护检查评分得分情况付款。

# 第六部分  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一． 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标投标人，评标委员会不作任何解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二． 评标组织

评标工作由采购人和采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 电子招投标开标及评审程序

1.   采购代理机构签收、开始解密投标文件；

2.   投标人解密投标文件；

3.   采购代理机构结束解密投标文件；

4.   采购代理机构或采购人在线资格性审查；

5.   评标委员会对投标文件进行评审；

6.   在政采云系统上公开资格和商务技术评审结果；

7.   在政采云系统上公开报价情况；

8.   评标委员会对报价情况进行评审；

9.   在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

四． 评标办法

1.   本次评标采用综合评分法，总分100分，其中商务技术80分（商务技术权值80%），价格20分（价格权值20%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标人，作为中标人。

2.   投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标人＜3家时，该项目废标，并重新组织采购。

五． 评分细则

1.   商务技术分的评定

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分汇总后的算术平均值为该投标人商务技术的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

商务技术评分：80分

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人同类项目业绩 | 2 | 投标人自2022年1月1日以来（以签订合同日期为准）独立承担过同类绿化养护项目业绩，每个得1分，本项最多得2分（须提供养护合同复印件加盖电子章，未提供不得分）。 |
| 2 | 企业项目负责人、现场园林专业管理人员情况 | 9 | - （1）项目管理负责人具有中级以上园林及相关专业的职称证书【林业、园艺、花卉、植保、风景园林的得3分。（需提供相关专业毕业证书：林业、园艺、花卉、植保）】复印件加盖公章，并提供其在本单位的在职证明材料，否则不得分。 （2）拟投入绿化管理人员（不含项目管理负责人）中具有高级绿化工证或高级花卉工证，每人得1.5分最高得6分；具有绿化工证或花卉工证，每人得1分，最高得4分，本条最高得6分。（须提供人员证书复印件加盖公章，不提供不得分。 |
|  |  | 3 | （3）根据其他投入人员获得的各类证书、工作经验等综合打分（评分范围：3,2,1,0）。 |
| 3 | 项目实施拟投入大型设备配置情况 | 5 | 为本项目需配置的绿化养护洒水车：10吨（含）以上的每辆车得5分，8吨（含）-10吨的每辆车得3分，5吨（含）-8吨的每辆车得1分，5吨以下不得分，本项最高得5分。 注：投标文件中提供有效的车辆登记证书、行驶证及车辆拥有人证明材料（加盖公章）（如为租赁，还需提供租赁合同，租赁时间不得低于本项目的服务期），未提供不予认可。 |
| 4 | 拟投入小型设备配置情况 | 7 | 为本项目配置：绿化垃圾运输车的得2分；高压160L打药机的得1分；高枝油锯的得1分；电动修剪机的每台得1分，最高得2分；割灌机的得1分；最高7分。 注：1、以上设备为投标人自有设备的，提供发票加盖公章；为租赁的，提供设备拥有人证明材料及租赁协议加盖公章。 2、绿化垃圾运输车必须为机动车，提供车辆行驶证及所有权等证明材料，否则不予认可。 |
|  |  | 2 | 为本项目所提供的其他相关设备、工具清单，针对其满足性、合理性、实用性、先进性、环保性进行综合评分（评分范围：2,1,0）。 |
| 5 | 实地绿化养护方案及实施措施 | 5 | 针对本项目的绿化服务理念及服务方案的合理性（评分范围：5,3,1,0）。 |
|  |  | 5 | 针对本项目养护存在的问题及解决措施（评分范围：5,3,1,0）。 |
|  |  | 5 | 草坪管理技术措施，包括问题改善措施、防治虫害的措施（评分范围：5,3,1,0）。 |
|  |  | 5 | 花灌木及行道树管理技术措施（评分范围：5,3,1,0）。 |
|  |  | 5 | 移植、补植承诺及相关保证措施（评分范围：5,3,1,0）。 |
|  |  | 5 | 日常管理组织情况包括管理力量、劳动力计划安排、技术人员安排安排情况（评分范围：5,3,1,0）。 |
|  |  | 5 | 绿化垃圾处理方案、绿地保洁、校容校貌维持的实施措施（评分范围：5,3,1,0）。 |
|  |  | 5 | 各项规章制度、其他技术保障及承诺（评分范围：5,3,1,0）。 |
| 6 | 应急预案及措施 | 5 | 根据台风、暴雨、干旱、冻害等灾害事件的应急预案及相应的措施进行综合评分（评分范围：5,3,1,0）。 |
|  |  | 5 | 根据重大活动、突击检查等突发事件的应急预案及相应的措施进行综合评分（评分范围：5,3,1,0）。 |
| 7 | 优惠承诺 | 2 | 根据投标人给采购人提供的与本项目有关的优惠承诺情况综合评分 （评分范围：2,1,0）。 |

2.   价格评分：20分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分20分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）如投标人报价超过采购预算，按无效标处理。

3．  有效投标人的综合得分为商务技术分和价格分的总和。

六． 推荐中标候选人

评标委员会依据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即商务技术分与价格分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人推荐为第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列）。

七． 确定中标人

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，中标结果在财政部门指定的信息发布媒体上公告并公布《中小企业声明函》，在发布中标公告的同时，采购人和采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

八． 投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。