平阳县政府采购 竞争性磋商采购文件 （线上电子招投标） 项目名称：平阳县公安局情指行一体化平台（云眼 警务助手平台）二期建设项目 采购编号：ZJHPCG2025062601 采购单位：平阳县公安局 联 系 人：陈先生 联系电话：13958903126 代理机构：浙江华浦工程管理有限公司 联 系 人：林先生 联系电话：18368794582 二零二五年六月

浙江华浦工程管理有限公司关于平阳县公安局情指行一体化平台（云眼警务助手平台）二期建设项目竞争性磋商采购公告

（线上电子招投标）

公告日期：2025年 6 月 26 日

项目概况

平阳县公安局情指行一体化平台（云眼警务助手平台）二期建设项目采购项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年 7 月 8 日 9:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJHPCG2025062601

项目名称：平阳县公安局情指行一体化平台（云眼警务助手平台）二期建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3483228

最高限价（元）：3483228

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：3483228

单位：无

简要规格描述：详见招标文件

备注：

合同履约期限：至合同结束（以签订的合同为准）

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年 7 月 8 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年7 月8 日9:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年7 月 8 日 9:30 （北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县公安局

地    址：温州市平阳县昆阳镇白垟路166号

传    真：/

项目联系人（询问）：陈先生

项目联系方式（询问）：13958903126

质疑联系人：钱先生

质疑联系方式：13587547377

2.采购代理机构信息

名    称：浙江华浦工程管理有限公司

地    址：平阳县水头镇梓兴路1栋5单元202室

传    真：/

项目联系人（询问）：林先生

项目联系方式（询问）：18368794582

质疑联系人：林先生

质疑联系方式：18368799997

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

联系人：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

地 址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

磋 商 通 知（邀 请）书

浙江华浦工程管理有限公司对平阳县公安局情指行一体化平台（云眼警务助手平台）二期建设项目进行竞争性磋商采购，我们现通知贵单位（公司）参加，并请按竞争性磋商文件的要求认真准备好响应文件，按时前来参与磋商采购。

| 采购编号 | ZJHPCG2025062601 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 平阳县公安局情指行一体化平台（云眼警务助手平台）二期建设项目 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商采购 |
| 供应商资格 | 按采购公告要求 |
| 报价有效期 | 90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算） |
| 投标文件的签章 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 响应文件的组成 | 完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 响应文件的签章 | 电子签章，按《供应商须知》和《响应文件格式》标注的要求进行盖章、签署（电子签章）。 |
| 响应文件的形式 | 电子响应文件（即“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]）； 注：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 |
| 磋商响应文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县水头镇梓兴路1栋5单元202室 林先生收 18368794582）。 |
| 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江华浦工程管理有限公司 机构地点：平阳县水头镇梓兴路1栋5单元202室 联系人：林先生 联系电话：18368794582 联系传真：/ |
| 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州）） 联系人：李老师、王老师 监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562 地 址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）成交（中标）供应商在领取成交（中标）通知书时提供全套纸质投标文件一正四副（含最终报价文件，加盖供应商公章）给采购人，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。纸质投标文件应与电子投标文件内容一致。 |
| 电子加密响应文件的 解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 磋商保证金 | 本项目无需提供磋商保证金 |
| 递交磋商响应文件截止时间及开标解密开始时间 | 2025年 7 月 8 日 9:30 |
| 磋商地点（评审地点） | - 代理机构于平阳县水头镇梓兴路1栋5单元202室（浙江华浦工程管理有限公司）进行开评标活动； 2、供应商通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标，不需要现场参与）； |
| 合同备案 | 1、中标（成交）供应商须在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标（成交）供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给代理公司：邮箱：3450066168@qq.com，并提供一份合同原件给代理公司。 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）予以公告。 |
| 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标（成交）供应商供货、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 备注 | 如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。 |
| 备注 | 如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。 |
| 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理 |

竞争性磋商文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

附：质疑函范本

★注：竞争性磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号*、▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部 项目简介

一、项目简介

浙江华浦工程管理有限公司受平阳县公安局委托，以竞争性磋商方式采购平阳县公安局情指行一体化平台（云眼警务助手平台）二期建设项目，本项目资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行报价。

第二部分 采购内容及技术要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由磋商采购小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对本项目采购内容及具体要求作出实质性回应。

二、采购内容

- （一）建设内容

随着社会治安管控要求不断提升，平阳公安结合自身实际情况，在视频应用中，以“前端网络立体化，数据处理结构化，上层应用智能化”为建设核心理念，开展具有针对性、因地制宜的场景式布建，密织“空中、地面、物联”三张防控网络，实现多角度、多层次、多维度的信息采集，对人、地、事物、组织开展全方位、全天候的整体防控；依托前沿智能视频分析技术，将视频流转换为数据流，最大化有价值视频信息提取，结合云计算、大数据技术运用，实现各系统内部、系统之间价值数据的比对碰撞、深入挖掘，并以智能应用为展现方式，服务于公安各项业务，使海量的信息数据真正成为实现预防预警、精确防控的源头活水，推动立体化治安防控体系建设。

同时为解决公安警务的实战实用需求导向，提升情指行一体化平台的大数据赋能质效，我局科技信息化科联同指挥中心、情报大队、刑侦大队、交警大队等部门经多次调查研究、交流论证以及经过线上、线下评审，结合前期建设情况，开展平阳县云眼警务助手平台项目（二期）建设，主要建设内容为车辆轨迹查询及布控、AR全景、车辆一车一档、智能风险干预平台，新增建设基础要素管理、数智巡防、融合检索、警情全息档案等场景模型。

本次招标项目为云眼警务助手平台、视频结构化分析系统及设备采购，内容含云眼警务助手平台、视频结构化分析系统平台、警务通、对讲机、相关运算分析服务器、网络设备、存储设备等硬件设备，包括系统开发、设备安装、调试、检测、验收、运维，所有费用全部包含在项目招标预算当中，不另外追加任何费用。

- （二）采购清单

- 一、设备及服务等

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动警务通设备 | - ★1.处理器:优先采用国产芯片，不低于六核，最高主频不低于2.19GHz 2.屏幕:≥6.78英寸，AMOLED屏，分辨率≥2700 x 1224，像素密度不低于437ppi 3.后置摄像头:后置摄像头：最高主摄不低于5000万像素 4.前置摄像头:前置摄像头：不低于800万像素 5.运行内存:≥8G 6.机身内存:≥256G 7.电池:电池容量≥6100mA，支持不低于40W有线超级快充 8.NFC:内置NFC模块，支持读卡器模式，卡模拟模式 9.防护能力:支持在GB/T 4208-2017（国内）标准下达到 IP64 级防尘抗水能力 10.蓝牙:蓝牙5.1及以上 11.WiFi:支持802.11 a/b/g/n/ac 12.传感器:支持重力传感器、指纹传感器、陀螺仪、指南针、环境光传感器、接近光传感器、色温传感器 13.卫星通信:为保障应急和极端场景下的通信要求，所投移动警务终端可在无地面网络信号覆盖或网络中断的环境下，支持文字和图片卫星消息收发功能 ★14.操作系统：满足警务通接入省公安厅平台，工作终端系统自下而上全方位的进行安全加固，通过严格的安全策略确保公安系统信息不会泄露，且能够通过在线方式对终端系统进行必要的系统升级和安装补丁，系统的应用由MDM统一管理，USB只保留充电功能，可根据需要实现禁用WIFI、蓝牙、关闭通话功能、不能随意下载、安装和删除 15.定位功能:定位功能符合公安部、省公安厅有关文件规定，并提供第三方权威检测报告。 16.权威认证:符合GA/T 1466.1-2018 《智能手机型移动警务终端 第1部分：技术要求》中单模式终端（增强受控终端）要求，并取得相关资质认证 - 17.硬件质保1年 | 台 | 58 | 3000元 | 174000元 |
| 2 | 平台服务 | 5年终端管控和加密运维服务(硬加密卡设备质保1年） | 项 | 58 | 720元 | 41760元 |
| 3 | 专网SIM卡 | 满足警务通接入省厅平台5年流量服务,每个月通话不少于500分钟。 | 张 | 58 | 1560元 | 90480元 |
| 4 | 公网对讲机 | 1.显示屏：≥1.77英寸（160x128） 2.电池：电池容量≥4000 mAh 3.内存：RAM≥1GB，ROM≥8GB 4.SIM卡：支持1张Nano-SIM 5.WLAN：支持 2.4 GHz, 802.11 b/g/n 6.蓝牙：蓝牙BT 4.1及以上 7.外部接口：支持Type-C, 支持3.5 mm 8.扬声器：内置3 W扬声器 9.防尘、防水：≥IP67 10.防跌落：≥1.2m 11.ESD（静电防护等级）：IEC 61000-4-2,± 12 kV (Air);±8 kV (Contact) 12.定位：定位功能符合公安部、省公安厅有关文件规定 13.频段：支持GSM: 850/900/1800/1900；CDMA: BC0；TD-SCDMA: B34/B39；WCDMA: B1/B3/B5/B8；TDD-LTE: B38/B39/B40/B41；FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28 ★14.满足接入温州市公安局POC系统，与平阳县公安局现有poc对讲机互联互通 | 台 | 50 | 1160元 | 58000元 |
| 5 | 专网SIM卡 | 5年省内专网流量，每月1G流量 | 张 | 50 | 300元 | 15000元 |
| 6 | 视频接入服务器 | 1）整体要求 国产品牌，2U机框, 含安装导轨； ★2）基本配置 处理器：配置国产CPU数量≥2颗，单CPU主频≥2.6GHz，单CPU物理核数≥24Core； 内存：配置128GB DDR4内存； 集成显卡：显存≥32MB； 硬盘：配置2块480GB SSD硬盘； 配置2块8TB SATA硬盘； 网卡：支持≥2个灵活IO卡；配置2个10GE光口（满配光模块）； 3）PCI I/O插槽 支持PCI-E I/O插槽总数：≥8个； 4）阵列控制器 配置1块RAID卡(No Cache)，支持RAID 0/1/10； 5）电源及风扇 配置两个900W电源和四个风扇，支持单电源失效告警和单风扇失效告警； 6）环境温度 长期工作环境温度支持5-40度 7）服务 5年原厂售后服务，5年介质保留服务 8）产品资质 所投产品通过CQC中国节能产品认证、中国环境标志产品认证；产品可靠性要求MTBF≥200000小时并提供证明。 | 台 | 2 | 43000 | 86000 |
| 7 | 目标提取单元 | 1）整体要求 国产品牌，2U机框, 含安装导轨； ★2）基本配置 处理器：配置国产CPU数量≥2颗，单CPU主频≥2.6GHz，单CPU物理核数≥48Core； 内存：配置64GB DDR4内存； 计算卡：配置6张Goldwasser L256-32G（国产品牌；INT8算力≥256Tops、FP16算力≥64TFLops、FP32算力≥16TFLops；显存≥32GB；支持H264/H265解码，≥256路1080P@30FPS；TDP功耗≤55W；半高半长、单插槽）； 集成显卡：显存≥32MB； 硬盘：配置2块480GB SSD硬盘；配置2块4TB SATA硬盘； 网卡：支持≥2个灵活IO卡；配置2个10GE光口（满配光模块）； 3）PCI I/O插槽 支持PCI-E I/O插槽总数：≥8个； 4）阵列控制器 配置1块RAID卡(No Cache)，支持RAID 0/1/10； 5）电源及风扇 配置两个900W电源和四个风扇，支持单电源失效告警和单风扇失效告警； 6）环境温度 长期工作环境温度支持5-40度 7）服务 5年售后服务，5年介质保留服务 8）产品资质 所投产品通过CQC中国节能产品认证、中国环境标志产品认证；产品可靠性要求MTBF≥200000 小时并提供证明。 | 台 | 2 | 159399 | 318798 |
| 8 | 存储模块 | 为满足现网大数据量快速读写性能要求，需对现网13套存储节点软件进行改造升级并授权，升级完成后存储节点具备如下性能： 1）具备文件、对象与HDFS存储能力； 2）具备NVMe SSD、SATA SSD、SATA HDD、SAS HDD， 不同型号和容量可以混合使用； 3）提供API，NFS，Posix, FTP，HDFS，S3等通用访问接口； 4）具备分布式部署，支持纠删码、副本冗余策略； 5）具备跨协议数据共享访问，同一个文件或对象可以同时用不同协议读写； 6）单节点台读写性能 ≥16Gbps； 7）具备百亿级海量小文件存储，大文件可支持EB级，可支持大文件和小文件（128KB及以下）混合存储。小文件写入、删除性能≥3万个/秒；对象协议或文件访问协议可以达到相同的性能指标； 8）具备快速批量删除对象或文件； 9）具备容量配额管理，基于文件目录或对象bucket/container； 10）全局分布式内存cache, 实现订阅对象的内存级快速访问； 11）支持硬盘故障时自动恢复数据速度≥2GB/s； 12）支持系统平滑扩容，在线增加、移除节点设备时业务不中断； ★13）支持背景大图和目标小图设置不同存储时长。 二、软件授权 1）单套存储256TB裸容量进行软件授权。 三、服务 1）提供5年存储软件技术支持。 | 套 | 13 | 18540 | 241020 |
|  |  | 对2019年采购的存储节点提供2年延保服务，包含介质保留服务。 存储配置如下： CPU：Intel E5-2630*2 内存：128G 系统盘：240G SSD*2 RAID1 数据盘：32*8T SATA RAID5 | 套 | 13 | 8000 | 104000 |
|  |  | 为满足存储快速读写性能要求，需在原有存储设备上增加6块固态硬盘-3840GB-SATA 6Gb/s-读密集型-PM893系列-2.5英寸(3.5英寸托架)，并提供5年原厂售后服务，5年介质保留服务。 | 块 | 6 | 3850 | 23100 |
| 9 | 通道服务器 | 1）整体要求 国产品牌，2U机框, 含安装导轨； ★2）基本配置 处理器：配置国产CPU数量≥2颗，单CPU主频≥2.6GHz，单CPU物理核数≥24Core； 内存：配置128GB DDR4内存； 集成显卡：显存≥32MB； 硬盘：配置2块480GB SSD硬盘； 配置1块3.84T SSD硬盘 网卡：支持≥2个灵活IO卡；配置2个10GE光口（满配光模块）； 3）PCI I/O插槽 支持PCI-E I/O插槽总数：≥8个； 4）阵列控制器 配置1块RAID卡(No Cache)，支持RAID 0/1/10； 5）电源及风扇 配置两个900W电源和四个风扇，支持单电源失效告警和单风扇失效告警； 6）环境温度 长期工作环境温度支持5-40度 7）服务 5年原厂售后服务，5年介质保留服务 8）产品资质 所投产品通过CQC中国节能产品认证、中国环境标志产品认证；产品可靠性要求MTBF≥200000小时并提供证明。 | 台 | 2 | 45100 | 90200 |
| 10 | 万兆交换机 | ★1）基本配置 支持48×10GE SFP+端口，支持最大可支持6个40G/100G QSFP28 端口，交换容量2.56 Tbps/25.6Tbps，包转发率1620Mpps，支持 MAC 地址≥288K；支持 IPv4 FIB≥256K；支持智能堆叠；支持扩Vxlan功能；含600W交流双电源，含1根40G堆叠线，含2个40GB多模光模块，含10个万兆单模光模块。 2）服务 5年原厂售后服务 | 台 | 2 | 24660 | 49320 |
| 11 | 视频结构化算法授权 | ▲提供不少于1200个1080P 25fps分辨率的视频流实时并发解析算力授权，即能够实时并发解析1080P 25fps分辨率视频流1200路，算法解析类型包括RL、RT、ELC、SLC和JDC。 | 个 | 1200 | 372 | 446400 |
| 12 | 汇总 |  | 1738078元 |  |  |  |

- 二、软件平台

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能描述 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）云眼警务助手平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数智交管 | 机动车查询模块 | 接口对接 | 支持通过1400协议对接温州市局车辆数据通道获取机动车过车数据 | 9000元 |
| 2 |  |  | 机动车查询 | 支持过车短视频查询功能，用户可以通过过车图片查询过车前后几秒短录像 |  |
| 3 |  |  |  | 支持通过车辆信息检索：包括过车时间、车牌号码、号牌种类、车牌颜色、抓拍地址、车辆类别等多种条件搜索过车信息 |  |
| 4 |  |  |  | 支持点击查看过车详情，包括过车时间、过车地点、车牌号码、号牌种类、车辆类别等信息 |  |
| 5 |  | 电动车查询模块 | 接口对接 | 支持通过1400扩展协议对接温州市局车辆数据通道获取电动车过车数据 | 16500元 |
| 6 |  |  | 电动车查询 | 支持查询电动车信息列表 |  |
| 7 |  | AR全景模块 | 接口对接 | 支持对接交管AR平台接口进行免密跳转登录 | 10000元 |
| 8 |  |  | 标签显示 | 支持配置是否显示标签名称、是否显示移动标签 |  |
| 9 |  | 人车布控 | 专题库管理 | 支持对专题库进行新增、修改、删除、统一布控、统一撤控、审核等维护操作 | 50000元 |
| 10 |  |  | 布控管理 | 支持根据车牌号码布控目标对象 |  |
| 11 |  |  | 车辆布控 | 支持车辆布控库添加、编辑或删除；支持进行布控、撤控等操作： |  |
| 12 |  |  |  | 支持查看车辆预警信息，可通过布控库、任务或者车牌等多种方式筛选预警信息 |  |
| 13 |  |  |  | 支持查看预警信息详情，包括预警时间、地点、预警对象基本信息等 |  |
| 14 |  |  | 人脸布控 | 支持对接县局结构化平台实现免密跳转登录 |  |
| 15 |  |  |  | 支持通过结构化平台人脸布控任务触发预警，并将预警信息通过预警接口推送到本平台，预警接口信息包括布控库名称，对比相似度以及人员基础信息 |  |
| 16 |  | 警情人工干预 | ★警情编辑 | 交通类警情支持编辑警情小类，交通大类内增加细类（小类）：伤人\亡人\财损\普通路面堵塞\水上事故等 | 38000元 |
| 17 |  |  |  | 针对交警新增的警情，支持对单个警情进行查看详细、编辑、删除操作 |  |
| 18 |  | 车辆一车一档 | 全息车辆档案 | 实现集车辆的基本信息、视图抓拍图像信息、驾乘关系信息、感知轨迹、落脚点、行为规律研判于一体的实时全息车辆档案 | 49000元 |
| 19 |  |  | 车辆档案预览 | 支持车辆基本信息查看，包括车牌号码、号牌种类、车辆品牌、车辆颜色等信息 |  |
| 20 |  | 失驾人脸预警 | 接口对接 | 支持对接县局人脸比对平台获取失驾人员预警结果 | 18700元 |
| 21 |  |  | 失驾人脸预警 | 支持失驾人员预警信息列表查询，用户可以通过预警时间，关键字等进行查询 |  |
| 22 |  |  |  | 支持查看失驾人脸预警的预警详情，包括人脸照片，人员基础信息 |  |
| 23 |  |  | 信息推送 | 支持根据实际需要，将失驾人脸预警信息推送至警务通、浙政钉、浙警通等终端 |  |
| 24 |  | 工程车闯禁预警 | 接口对接 | 支持对接交管数秩云平台获取工程运输车办理的通行证相关数据 | 30000元 |
| 25 |  |  |  | 支持对交管数秩云平台接口数据的更新数据进行对接，以保持本地库数据的更新 |  |
| 26 |  |  | 工程车闯禁预警 | 支持将工程车通行路径与通行证允许通行路线实时比对，当工程车辆出现在禁行路段时，平台生成预警信息 |  |
| 27 |  |  | 信息推送 | 支持根据实际需要，将工程车闯禁预警信息推送至警务通、浙政钉、浙警通等终端 |  |
| 28 |  | 工程车故意遮挡号牌预警 | 预警产生及推送 | 支持通过工程车定位信息与车辆卡口抓拍的号牌信息实时碰撞，发现预警号牌比对不一致的工程车，并产生预警信息 | 20000元 |
| 29 |  |  | 工程车故意遮挡号牌预警 | 支持工程车故意遮挡号牌预警查询页面，用户可以通过预警时间，预警时间等条件进行搜索 |  |
| 30 |  |  |  | 支持对工程车故意遮挡号牌预警进行核验操作，可核验为正确/错误 |  |
| 31 |  |  | 信息推送 | 支持根据实际需要，将工程车故意遮挡号牌预警信息推送至警务通、浙政钉、浙警通等终端 |  |
| 32 |  | 外来大货车预警模型 | 底库创建 | 支持实时分析获取平阳辖区内大货车数据，形成本地的大货车底库 | 10000元 |
| 33 |  |  | 预警设置 | 支持将一定天内未出现的大货车剔除出底库 |  |
| 34 |  |  |  | 支持根据首次出现在辖区或连续多日在平阳辖区内运输的大货车进行预警管控，对符合预警的大货车进行预警 |  |
| 35 |  |  | 外来大货车预警 | 支持查看预警详情，包括查看车牌号，车辆照片，抓拍记录，预警时间等 |  |
| 36 |  |  | 信息推送 | 支持根据实际需要，将外来大货车预警信息推送至警务通、浙政钉、浙警通等终端 |  |
| 37 |  | 电动车违法热点预警 | 接口对接 | 支持对接交管电动车驾驶舱登录接口进行免密跳转登录 | 10000元 |
| 38 |  | 拥堵预警 | 接口对接 | 支持对接交管平台的AR拥堵预警数据接口，获取AR拥堵预警数据 | 20000元 |
| 39 |  |  | 预警设置 | 支持设置预警规则，设置预警阈值，当机动车数量超出阈值，平台会产生预警 |  |
| 40 |  |  | 预警查看 | 支持查看拥堵预警信息列表，包括预警时间，预警地点，预警图片，预警数值等 |  |
| 41 |  | 景区隧道拥堵预警 | 过车记录 | 支持根据卡口的过车记录，统计各个卡口车流量数据 | 28900 |
| 42 |  |  | 统计展示 | 支持对高速路口、街镇进出口、景区出入口的驶入量、驶出量进行数据统计展示 |  |
| 43 |  |  | 三色预警 | 支持根据日常的流量数据即用驶入量与驶出量的差值与滞留量阈值进行比较，比较结果以红黄绿颜色的形式进行显示预警实现三色预警 |  |
| 44 | 管理中心 | 基础要素管理 | 自定义添加 | 支持自定义添加各类场所类型 | 30000元 |
| 45 |  |  | ★查看场所详情 | 支持在地图上点击查看场所详情，详情包括场所名称，负责人，联系电话，经纬度，地址，备注等 |  |
| 46 |  |  | 全息指挥调度查看 | 支持在平台上通过选择场所图层在地图上查看添加的场所点位 |  |
| 47 |  |  | 警务通 | 支持在警务通端新增“基础要素”应用，查看场所在地图上的撒点分布情况，撒点支持点位聚合效果 |  |
| 48 |  |  |  | 支持在警务通添加场所，支持填写字段场所名称、监控是否覆盖：是/否、经纬度、级别：特殊/一般、管辖单位、地址等 |  |
| 49 | 防控治理 | 数智巡防 | 巡区管理 | 支持在地图上绘制巡区范围以及巡区样式，并完善巡区基本信息 | 143300元 |
| 50 |  |  | 勤务管理 | 支持查看当月每天勤务等级、巡逻任务数量、巡逻警力数量，今日备勤警力数量 |  |
| 51 |  |  |  | 支持查看巡逻轨迹回放，点击播放，可以在地图上动态展示巡逻路线。 |  |
| 52 |  |  |  | 支持手动新增添加巡区每日巡逻任务，包括执行部门，巡逻区域，计划巡逻时间等 |  |
| 53 |  |  |  | 支持根据用户的任务设置自动生成巡逻任务，调用警务通任务接口并自动下发到班组成员警务通上 |  |
| 54 |  |  | 警务通 | 支持警务通查看任务，包括任务名称，巡逻人员，计划巡逻时间 |  |
| 55 | 预警预测 | 监控管理 | 新增设备 | 支持新增监控管理模块，用户可以在地图上新增设备等操作 | 78000元 |
| 56 |  |  | 统计信息 | 支持在地图上查看各申请部门的申请统计信息，并支持导出明细 |  |
| 57 |  |  | 新增/移机 | 支持新增或者移机操作 |  |
| 58 |  |  | ★申请列表 | 支持监控操作申请列表，可查看每条申请记录，包括申请类型、申请部门、申请人、申请人联系方式、当前流程、当前审批人等 |  |
| 59 |  |  | OA接口调用 | 支持调用oa流程接口自动发起流程审批单。 |  |
| 60 |  |  | 警务通 | 支持在警务通端查看监控管理列表 支持在警务通实现“移机申请”，支持在流程表单里填写联系人，移机前现场图，移机前照射方向，具体描述等内容 支持在警务通对移机流程表单里进行批示，提交申请，退回操作 支持在警务通移机流程意见里查看全部、与我相关，支持转发操作 |  |
| 61 |  | 能力共享一件事 | 能力共享一件事 | 支持将县局各部门所有赋能工具在统一页面汇聚，并在内部公开。 | 30000元 |
| 62 |  |  | 链接跳转 | 支持在能力列表里实现对应平台链接跳转 |  |
| 63 |  |  | 能力新增 | 支持新增能力，填写包括能力名称，有效期，能力介绍，能力范围，所属部门，联系人，联系方式，平台地址，平台名称。 |  |
| 64 |  | 融合检索 | 融合检索 | 支持对融合车辆、人脸感知数据加静态档案数据的全文检索，检索目标基本信息的同时，可查看目标近期的活动轨迹。 | 95500元 |
| 65 |  |  | 人员档案信息检索 | 支持对人员档案信息检索：按人员身份信息检索目标对象,如姓名、性别、证件号码、出生日期、籍贯、民族、住址等搜索人员信息 |  |
| 66 |  |  | 车辆档案信息检索 | 支持对车辆档案信息检索：按车辆注册信息检索目标对象,如车牌号码、车辆品牌、车身颜色、车辆状态、登记地址、所属人等搜索车辆信息 |  |
| 67 |  |  | 省厅人员信息接口对接 | 支持对接省厅人员信息接口，并在人员信息库里打上对应标签 |  |
| 68 | 情报指挥 | 全息指挥调度 | 数据对接 | 支持导入本地门址、楼址数据，获取门址、楼址的名称、经度、纬度等信息 | 37500元 |
| 69 |  |  |  | 支持对接温州视频监控平台，获取视频监控点位名称、经度、纬度等信息 |  |
| 70 |  |  |  | 支持对接本地定位服务查询接口，获取定位系统内警务通、警车、对讲机、执法仪、无人机在线的设备信息 |  |
| 71 |  |  | ★关键字搜索 | 支持在指挥调度-全息指挥调度内的搜索框内输入关键字进行查询融合查询地址、监控、警务通、警车、对讲机、执法仪、无人机、警务站、网格数据，每类结果分类单独展示 |  |
| 72 |  |  | 锚点联动 | 支持输入关键字查询地址信息，查询结果页面内展示序号、名称、操作按钮，支持联动地图实现快速跳转到地址所在位置，并放大地图图层，支持点击地图锚点展示地址相关详细内容 |  |
| 73 |  | 警务站点资源 | 类型分类 | 支持查看目前站点相关的大类数据，包括岗亭、警务站、快反基地、快反前哨、救援队等信息 | 10000元 |
| 74 |  |  | 展示岗亭列表 | 支持展示岗亭列表数据，岗亭详情包括岗亭名称、岗亭详细地址、所属单位、岗亭位置经纬度、负责人姓名、负责人电话、是否需要值班、备注信息 |  |
| 75 |  |  | 检索岗亭 | 支持检索岗亭名称，支持联动地图跳转到岗亭的位置 |  |
| 76 |  |  | 警务站详情 | 支持查看警务站列表数据，详情包括警务站名称、警务站地点、警务站类型、所属单位、经纬度、负责人姓名、负责人联系方式、备注 |  |
| 77 |  |  | 检索警务站 | 支持检索警务站名称，支持联动地图跳转到警务站位置 |  |
| 78 |  |  | 查看快反基地 | 支持查看快反基地列表数据，详情包括快反基地名称、快反基地地址、所属部门、经纬度、负责人姓名、负责人联系方式、备注 |  |
| 79 |  |  | 检索快反基地 | 支持检索快反基地名称，支持联动地图跳转到快反基地位置 |  |
| 80 |  |  | 查看快反前哨 | 支持查看快反前哨列表数据，详情包括快反前哨名称、快反前哨地址、所属部门、经纬度、负责人姓名、负责人联系方式、备注 |  |
| 81 |  |  | 检索快反前哨 | 支持检索快反前哨名称，点击快反前哨名称可以联动地图跳转到快反前哨位置 |  |
| 82 |  |  | 查看救援队 | 支持查看救援队列表数据，详情包括救援队名称、救援队地址、所属部门、经纬度、负责人姓名、负责人联系方式、是否24小时、服务辖区范围、紧急救援电话、救援队特长、备注 |  |
| 83 |  |  | 检索救援队 | 支持检索救援队名称，支持联动地图跳转到救援队位置 |  |
| 84 | 指挥调度 | 警情全息档案 | 接口对接 | 支持对接平阳县公安局电子证据管理平台，对接警情执法记录仪视频，获取执法视频 | 77000元 |
| 85 |  |  |  | 支持对接110接处警平台报警录音接口，获取警情对应的报警录音信息 |  |
| 86 |  |  |  | 支持对接浙警智治手机号码查询身份证号接口获取人员列表，以置信度排序前三身份证号 对接浙警智治重点人查询接口，确认身份信息是否有前科、涉毒等 |  |
| 87 |  |  |  | 支持对接平阳警情智析平台警情当事人接口，获取警情当事人信息 |  |
| 88 |  |  | 警情全息档案列表 | 支持查看警情全息档案列表，按照报警时间倒序排列。 |  |
| 89 |  |  |  | 支持在警情列表里查看警情的接警编号，警情大类，警情等级，报警时间，事发地点，所属派出所，警情状态，人员标签，警情纠偏，警情内容，关联车辆 |  |
| 90 |  |  | 视频点播及警情录音 | 支持在警情档案内增加警情执法记录仪视频点播按钮、警情录音按钮 |  |
| 91 |  |  | 警情处理信息 | 支持在警情档案内查看警情处理信息 |  |
| 92 |  |  | 执法记录仪 | 支持查看执法记录仪视频列表 |  |
| 93 |  |  | 背景信息 | 支持查看报警人背景信息的详情信息 |  |
| 94 |  |  | 警情状态分类 | 支持按警情状态管理，分为：全部、接警、出警、处警、反馈、完成。 |  |
| 95 |  |  | 分页显示 | 支持警情列表分页显示，支持指定页数跳转和上下翻页，警情可按照时间排序。 |  |
| 96 |  |  | 分类检索 | 支持按照警情大类、细类来进行检索，结果以列表展示。 |  |
| 97 |  |  | 警情统计 | 支持按今日、本周、本月快速统计，也支持按照年月日时间段自定义统计，警情以列表显示，支持查看警情详情。 |  |
| 98 |  |  | 警情检索 | 支持按照警情编号、报警人、报警电话、人员标签、报警时间段来进行检索，搜索结果以列表显示。 |  |
| 99 |  |  | 查看警情 | 支持警情详细信息查看，包含在地图上显示点位信息，以及处理流程查看。管理记录处理页面，小地图显示警情位置，详细显示警情处理流程的地理位置以及处理时间点。 |  |
| 100 |  |  | 导出警情 | 支持导出所选的所有警情 |  |
| 101 |  | 警情热力 | 权限控制 | 支持根据权限查看警情热力菜单 | 10000元 |
| 102 |  |  | 条件查询 | 支持在警情热力菜单内根据条件查询数据 |  |
| 103 |  |  | ★警情分析 | 支持选择分析时段为自定义后选择开始时间，结束进行后继续选择所属单位、警情大类、警情细类、是否纠偏查询数据 |  |
| 104 |  |  |  | 支持选择分析时段为近24小时、近一周、近一月后选择所属单位、警情大类、警情细类、是否纠偏查询数据 |  |
| 105 |  |  |  | 支持选择分析时段为自定义时间段后，选择开始时间、结束时间，时间段选中要求查询的这一段时间内的某几段时间后，选择所属单位、警情大类、警情细类、是否纠偏查询数据 |  |
| 106 |  |  | 警情热力图 | 支持根据查询结果在地图上看到相关警情分布的情况热力图 |  |
| 107 |  |  | 查看警情详情 | 支持查询结果左侧列表展开聚合的警情，展示包括警情状态、警情大类、报警时间、接警编号、报警内容、所属部门、报警地址等信息。 |  |
| 108 |  |  | 页面跳转 | 支持查询结果左侧列表展开聚合的警情，再次点击列表内的警情，新开页面跳转到对应的警情全息档案内查看警情详细信息 |  |
| 109 |  | 四色预警 | 数据对接 | 支持导入派出所边界数据，形成地图上的派出所边界展示 | 60000元 |
| 110 |  |  | 四色预警图 | 支持在四色预警页面内直接看到所有派出所的四色分值情况，按照红色、黄色、蓝色、绿色区分 |  |
| 111 |  |  | 警情赋分情况 | 支持点击派出所区块，展开查看派出所相关警情赋分情况，列表展示包括警情类型、赋分结果、警情数量 |  |
| 112 |  |  | 模型切换 | 支持分类模型名称快速切换模型查看其他模型的结果 |  |
| 113 |  |  | 警情研判规则 | 支持研判规则页面内查看相关警情研判规则 |  |
| 114 |  |  | 四色配置 | 支持四色相关配置 |  |
| 115 |  |  | 研判规则查询 | 支持根据规则名\创建人、开始时间、结束时间、派出所进行查询研判规则 |  |
| 116 |  |  | 研判规则列表数据 | 支持查看研判规则列表数据，包括规则名称、创建时间、创建人、操作 |  |
| 117 |  |  | 规则编辑 | 支持对规则的编辑操作，编辑规则的检索要素、行为要素、时间要素等信息 |  |
| 118 |  |  | 查看规则详情 | 支持查看规则的检索要素、行为要素、时间要素等详情信息 |  |
| 119 |  |  | 删除规则 | 支持删除当前规则 |  |
| 120 |  |  | 规则筛选 | 支持展示规则计算结果，规则计算可以进行筛选，根据填写的警单编号/警情内容/反馈内容、开始时间结束时间、派出所进行条件查询，展示内容包括警单编号、规则名称、警情内容、反馈内容、所属派出所、处警人、警情时间等内容 |  |
| 121 |  |  | 添加规则 | 用户可以在研判规则页面添加规则、批量删除规则、跳转预警图，用户可以在添加规则页面填写规则名称，配置检索要素，可以下拉单选筛选字段，筛选包括报警人电话、报警内容、反馈单内容、案件分类等内容，设置运算符包含、等于、不包含、不等于内容，可以配置多个检索要素，配置行为要素、时间要素、空间要素等 |  |
| 122 |  |  | 模型配置 | 支持查看模型配置相关内容，配置页面内可以输入关键字、所属部门、提交时间、昨天、今天、近1周、近1月进行查询 |  |
| 123 |  |  | 查看模型列表 | 支持查看模型相关数据，包括模型名称、配置人、所属部门、模型创建时间、模型内容、模型详情、操作 |  |
| 124 |  |  | 查看模型详情 | 支持查看模型计算结果内容，列表展示所属部门、接警情况、合计情况，支持导出结果表格 |  |
| 125 |  |  | 编辑模型 | 支持编辑模型，编辑模型内支持配置模型名称、模型时间、规则内容、二级四色内容；规则内容内支持选择计算规则， 计算规则选择后设置赋分属性，赋分属性内支持选择同比差、环比差、同比、环比、和去年全年日均值作比值、和去年同季度日均值作比值、月总量是否为0、季度总量是否为0等赋分逻辑根据赋分属性不同，根据计算结果配置赋分区间或直接赋分，颜色配置对分数的展示颜色进行展示，二级四色内配置整个所的赋分结果后的颜色内容 |  |
| 126 |  |  | 新增、删除模型 | 支持新增、删除模型 |  |
| 127 | 首页 | 首页 | 警力资源 | 支持查看值班在线人员总人数统计 | 20000元 |
| 128 |  |  |  | 支持查看值班总人数统计 |  |
| 129 |  |  | 地图警力热力分布 | 支持通过地图查看警力热力分布 |  |
| 130 |  |  | 数字资产 | 支持查看数字资产-数据云图数据统计 |  |
| 131 |  |  |  | 支持数字资产-警务单兵数据的分类数据 |  |
| 132 |  |  |  | 支持查看数字资产-视觉感知数据，包括公安、交警、社会面接入的数据 |  |
| 133 |  |  | 数智巡防 | 支持查看数智巡防-统计巡区数量统计 |  |
| 134 |  |  |  | 支持查看数智巡防-巡逻任务数量统计 |  |
| 135 |  |  | 消息中心 | 支持在消息中心查看全量消息数据 |  |
| 136 |  |  |  | 支持查看实时消息中心的消息列表 |  |
| 137 |  |  | 最新警情 | 支持通过最新警情查看最近刚发生的警情信息 |  |
| 138 |  |  |  | 支持点击“更多”跳转到警情全息档案，查看全量的警情档案 |  |
| 139 |  |  | 警情趋势 | 支持按日/周/月切换查看对应周期的数据统计情况 |  |
| 140 |  |  |  | 支持根据（警情/派出所/交警中队/警情类型）查看对应的数量统计 |  |
| 141 |  |  |  | 支持根据辖区派出所进行选择切换，支持根据警情类型进行切换 |  |
| 142 |  |  |  | 支持根据所选中队进行切换 |  |
| 143 |  |  |  | 支持点击“放大展示”按钮，对警情趋势进行查看 |  |
| 144 | 一键会话 | 浙警通 | 接口对接 | 支持对接浙江公安大数据赋能平台浙警通登录接口，获取应用Token进行登录业务 | 20000元 |
| 145 |  |  |  | 支持对接浙江公安大数据赋能平台浙警通创建群聊接口，进行创建群聊业务 |  |
| 146 |  |  |  | 支持对接浙江公安大数据赋能平台浙警通查询群详情接口，检查群聊是否创建成功 |  |
| 147 |  |  |  | 支持对接浙江公安大数据赋能平台赋能机器人群聊消息发送接口，进行文本、图片、文件消息发送群聊内业务 |  |
| 148 |  |  |  | 支持对接浙江公安大数据赋能平台附件上传接口，上传本地图片、文件到浙警通 |  |
| 149 |  |  | 接处警创建群聊 | 支持设置警情等级为紧急、危急，联动平台通过警情拉群规则内的紧急规则、危急规则进行读取固定拉入群聊人员、值班表内人员后进行创建群聊 |  |
| 150 |  |  | 紧急、危急浙政钉通知消息 | 支持在紧急、危急群聊创建后收到系统发送给浙政钉工作通知消息 |  |
| 151 |  |  | 敏感、重大警情创建群聊 | 支持选择敏感警情、重大警情的群聊创建，根据选择的敏感警情、重大警情读取固定拉入群聊人员、值班表内人员后进行创建群聊 |  |
| 152 |  |  | 敏感、重大警情通知消息 | 支持在敏感警情、重大警情群聊创建后收到系统发送给浙政钉工作通知消息 |  |
| 153 |  |  | 浙警通群聊 | 支持查看已经创建群聊的群组名称，并点击跳转按钮，可以打开浙警通并进入到对应的群聊会话内 |  |
| 154 |  |  |  | 支持查看群名称、创建时间，点击群名称可以打开浙警通并进入到对应的群聊会话内 |  |
| 155 |  |  | 设定值班群规则 | 支持在后台设定每日值班群规则，设置时间对接浙警通平台接口，创建每日值班群群聊，固定拉取值班表内包括公安值班信息、交警值班信息内的人员到群里，并可以配置固定人员每次都在群聊内 |  |
| 156 |  |  | 智能语音服务 | 支持0-24小时全时段语音呼叫功能； 提供外呼号码1个，支持一年5万分钟的语音包； 支持来电显示定制标签服务和定制语音内容功能； 呼叫应答设置要求在获取被呼号码信息后，20秒内启动外呼功能，逐一呼叫。当某一号码呼叫20秒未应答时，系统自动停止呼叫，进行下一号码呼叫。当第一轮呼叫完成后，再对未接通的用户进行第二轮呼叫，直止结束。其中机主主动挂机、拒绝接听视为已应签，不再进行第二轮呼叫。 支持呼叫接通情况查询服务功能。 |  |
| 157 | 三云融合模型预警 | 涉黄预警模型 | 接口对接 | 支持对接省众智平台的涉黄案件数据接口 | 10000元 |
| 158 |  |  | 数据定时更新 | 支持根据用户设置定时同步更新涉黄数据到数据库 |  |
| 159 |  |  | 涉黄案件信息列表 | 支持查看涉黄案件信息列表，列表内容包括预警时间，姓名，性别，案件编号，案件名称，案件类别 |  |
| 160 |  |  | 关键字搜索 | 支持对涉黄案件信息列表根据关键字，预警时间进行查询搜索 |  |
| 161 |  | 涉毒预警模型 | 接口对接 | 支持对接省众智平台的涉毒案件数据接口 | 10000元 |
| 162 |  |  | 数据定时更新 | 支持根据用户设置定时同步更新涉毒数据到数据库 |  |
| 163 |  |  | 涉毒预警信息列表 | 支持查看涉毒案件信息列表，列表内容包括预警时间，姓名，性别，案件编号，案件名称，案件类别 |  |
| 164 |  |  | 关键字搜索 | 支持对涉毒案件信息列表根据关键字，预警时间进行查询搜索 |  |
| 165 |  | 涉赌预警模型 | 接口对接 | 支持对接省众智平台的涉黄案件数据接口 | 10000元 |
| 166 |  |  | 数据定时更新 | 支持根据用户设置定时同步更新涉赌数据到数据库 |  |
| 167 |  |  | 涉赌预警信息列表 | 支持查看涉赌案件信息列表，列表内容包括预警时间，姓名，性别，案件编号，案件名称，案件类别 |  |
| 168 |  |  | 关键字搜索 | 支持对涉赌案件信息列表根据关键字，预警时间进行查询搜索 |  |
| 169 |  | 拘传未到案预警 模型 | 接口对接 | 支持对接省众智平台的拘传未到案预警数据接口 | 10000元 |
| 170 |  |  | 数据定时更新 | 支持根据用户设置定时同步更新拘传未到案预警数据到数据库 |  |
| 171 |  |  | 拘传未到案预警信息列表 | 支持查看拘传未到案预警信息列表，列表内容包括预警时间，姓名，性别，案件编号，案件名称，案件类别 |  |
| 172 |  |  | 关键字搜索 | 支持对拘传未到案预警信息列表根据关键字，预警时间进行查询搜索 |  |
| 173 |  | 黑吃黑预警模型 | 接口对接 | 支持通过三云融合平台，将平阳、苍南、龙港三地的流动人口数据进行整合与分析，建立几县籍贯人员及其关联车辆的动态监测模型，实时捕捉和分析重点人员及车辆的活动轨迹，识别其是否出现在走私及敲诈勒索的高风险区域。通过模型的运行，在潮汐高峰时段对码头附近的重点人员和车辆进行实时监控和预警。 | 31000元 |
| 174 |  |  | 数据碰撞 | 支持将对接的数据进行碰撞，筛选符合近一年有多次抓拍记录的车辆标记为预警活动车辆 |  |
| 175 |  |  | 设置积分预警阈值 | 支持在平台进行设置积分预警阈值操作 |  |
| 176 |  |  | 查看黑吃黑预警详情 | 支持查看某个黑吃黑预警的详情，详情页包括车辆抓拍记录，车辆积分累计记录 |  |
| 177 | 精神病人预警模型 | 精神病人预警模型 | 接口对接 | 支持对接浙江省系统，获取相关数据 | 90000元 |
| 178 |  |  | 预警逻辑 | 支持用户对预警阈值进行设置 |  |
| 179 |  |  |  | 支持根据结合静态指标和动态指标对人员进行预警赋值，对于超过阈值的人员，系统对自动产生预警信息 |  |
| 180 |  |  | 预警列表 | 支持查看预警精神病人预警列表 |  |
| 181 |  |  | 信息推送 | 支持根据实际需要，将精神病人预警信息推送至警务通、浙政钉、浙警通等终端 |  |
| 182 | 矛盾纠纷场景应用 | 矛盾纠纷场景应用 | 接口对接 | 支持对接温州市局矛盾纠纷平台接口，实现免密码登陆。 | 4000元 |
| 183 | 预警模型 | 未成年人住宿预警模型 | 接口对接 | 支持对接温州温警数链旅馆未成年人登记信息表，获取增量登记信息到本地进行研判运用 支持对接浙警智治平台一人一档接口数据，获取未成年人的父母证件号码 支持对接浙警智治平台手机号码查询证件号码接口，获取返回数据置信度最高的证件号信息 支持对接温州温警数链学生表，获取平阳本县学生信息 支持对接温州温警数链未成年人入办案区信息表，获取入过办案区的未成年的相关信息 支持对接浙警智治平台重点人接口，研判同住成年人是否是有前科人员 支持对接本地数据，获取自杀倾向、五失人员信息库 | 100000元 |
| 184 |  |  | 未成年人入住数据碰撞及研判 | 支持根据未成年人入住数据，根据研判规则判断是否为异常，异常则发起流转单流程，发送异常类型格式的浙政钉工作通知消息到对应用户 |  |
| 185 |  |  | 预警列表 | 支持预警预测列表页面查询未成年人入住宾馆登记数据，内容包括入住人姓名、入住人性别、登记同住人关系、旅馆名称、所属派出所、入住时间、研判结果、研判时间、历史入住次数、核实情况、异常原因、待处理人、反馈信息、操作 |  |
| 186 |  |  | 数据检索 | 支持根据旅馆名称、所属派出所、入住时间、研判结果进行查询数据 |  |
| 187 |  |  | 异常原因 | 支持点击异常原因，查看研判结果的异常原因记录 |  |
| 188 |  | 两防预警模型 | 接口对接 | 支持对接浙警智治平台的人员积分数据接口，获取人员的细则分数及总分 | 26000元 |
| 189 |  |  | 生成预警 | 支持根据用户设置的预警规则，对超过阈值的人员自动产生预警 |  |
| 190 |  |  | 两防预警列表 | 支持查看两防预警列表，包括人员姓名，两防积分，预警等级等 |  |
| 191 |  |  | 预警详情信息 | 支持查看某个人员的预警详情信息，查看该人员的各项积分分值 |  |
| 192 |  |  | 人车布控 | 支持对预警人员直接进行人车布控操作 |  |
| 193 |  | 流口管理预警模型 | 接口对接 | 支持对接县局结构化平台预警接口，获取流口预警数据 | 26000元 |
| 194 |  |  | 预警推送 | 支持对未登记的流动人员进行发现，推送预警； |  |
| 195 |  |  | 查看流动人员基本信息 | 支持查看流动人员基本信息：姓名、证件号码、现居地等； |  |
| 196 |  |  | 条件筛选 | 支持根据派出所、预警时间、小区和处置状态条件进行筛选； |  |
| 197 |  |  | 信息导出 | 支持对预警人员信息进行导出； |  |
| 198 |  | 防溺水未成年人预警 | 接口对接 | 支持对接县局人像系统查看实时报警接口，根据开始时间、结束时间、通道列表、布控库ID查询等参数获取人脸预警数据，根据接口返回数据解析并记录数据，包括布控库ID、数据ID、预警时间戳、人脸相似度、人脸图片ID、姓名、证件号码、通道ID、通道国标码、通道名称等信息 | 20000元 |
| 199 |  |  | 配置人脸预警查询计划 | 支持配置人脸预警查询计划，配置消息开关、布控库ID、布控ID、拉取预警开始时间、每次循环任务数据量、预警推送时间段、预警推送范围、依图通道ID等信息，根据信息，调用实时报警接口进行数据获取 |  |
| 200 |  |  | 预警记录 | 支持根据配置的任务信息，定时调用三方实时报警接口获取点位的报警情况，如果产生报警，根据返回信息记录到预警记录内 |  |
| 201 |  |  | 配置逻辑碰撞 | 支持定时读取预警记录，获取到未发送过消息的预警数据，即根据点位信息确认任务信息，碰撞业务组织内点位和乡镇的关系，得到乡镇名称后，推送预警消息给乡镇人员；碰撞所属派出所信息，根据派出所配置的推送人员发送预警数据；根据配置的全量接收人员，发送预警数据 |  |
| 202 |  |  | 浙政钉通知消息 | 支持预警信息发送给浙政钉的工作通知消息提醒 |  |
| 203 | 管理中心 | 权限管理 | 配置编辑、查询 | 支持以模块权限细致化配置操作，用户可以根据角色自定义配置编辑、查询等功能 | 40000元 |
| 204 |  |  | 配置角色 | 支持配置角色的设备权限、菜单权限、部门权限和角色的基本信息; |  |
| 205 |  | 数据资源管理 | 数据云图 | 支持通过可视化界面展示当前已接入的数据种类与数据量（今日数据、数据总量）情况，点击某一类数据，可查看该数据明细： | 68730元 |
| 206 |  |  |  | 支持对数据进行人工维护，保证数据的鲜活性： |  |
| 207 |  |  |  | 支持根据模板导入数据，用户可以对导入时进行校验，保证数据的合规性； |  |
| 208 |  |  | 数据资产 | 统计数据包括数据总量，省市数据，本地数据，数据类别，数据来源，今日更新 |  |
| 209 |  |  |  | 支持根据提供接口对接包括律师基本信息、用水个人用户信息、用水法人用户信息、产权证书信息、社区矫正人员信息、残疾人信息、政府口信访人员信息、低保户家庭人员信息、低保户个人基本信息、学生信息、涉赌重点人信息、平阳网格员信息、精神病人信息、五失人员信息、重点管控人员信息、两代表一委员信息、涉酒人员信息、易走失人员信息、自杀倾向人员信息、公安口信访人信息等信息 |  |
| 210 |  |  |  | 数据对接接口包括常住人口基本信息、暂住人口基本信息、未成年人入办案区信息、旅馆内宾住宿、温州110警情信息、未成年人住宿信息 |  |
| 211 |  |  | 本地数据 | 本地数据呈列表滚动，数据包括数据名称、数源部门、数据量 |  |
| 212 |  |  | 部门分布 | 根据本地部门对接数据按照部门分类统计各部门对接的数据量 |  |
| 213 |  |  | 在平人员 | 支持统计人口库，机动车库，非机动车库，ETC库的数据总量，每日统计新增更新的数据量 |  |
| 214 |  |  | 人员标签 | 支持来源数据统计平台导入，现场采集，数据采集三类数据来源的数据量 |  |
| 215 |  |  |  | 支持统计近几周每周的标签更新量，点击具体数据可查看当周的标签新增量分布 |  |
| 216 |  | 警务场所管理 | 关键字检索 | 支持场所列表通过关键字对岗亭、警务站、快反基地、快反前哨、救援队搜索 | 30000元 |
| 217 |  |  | 新增警务站点 | 支持在点击标注后，弹出新增框，右侧地图出现对应警务站点的红色图标，表示新增的警务站点，可以在地图上拖动，新增框中的经纬度根据拖动的图标进行定位读取。 |  |
| 218 |  |  | 全息指挥调度查看 | 支持通过选择警务站点图层在地图上查看添加的警务场所点位 |  |
| 219 | 警务通APP | 未成年人宿保预警流程流转模块 | 权限控制 | 支持根据权限设置可以查看相关的未成年人宿保预警数据，最高权限用户可以看到所有数据信息，部门权限可以看到当前部门对应的数据，未配置权限的用户无法看到数据 | 40000元 |
| 220 |  |  | app未成年人预警 | 支持在警务通查看未成年人预警信息 |  |
| 221 |  |  | 首页查看 | 支持在未成年人预警列表页面默认查看到当天的预警数据 |  |
| 222 |  |  | 关键字检索 | 支持根据旅馆名称、入住时间、所属派出所、研判结果、核实情况等条件，查询数据进行展示 |  |
| 223 |  |  | 预警列表 | 支持查看预警的入住人姓名、入住时间、入住人性别、登记同住人关系、研判结果、研判时间、旅馆名称、历史入住次数、反馈信息、异常原因、所属派出所、待处理人、处理按钮等信息 |  |
| 224 |  |  | 历史入住记录页面 | 支持查看该人员历史入住记录，以列表的形式展现，展示 登记同住人关系、旅馆名称、所属派出所、入住时间等信息 |  |
| 225 |  |  | 预警信息处理及流转单流转 | 当用户非待处理人对研判结果预警的数据进行点击处理，弹出确认框确认用户是否处理，用户可以选择取消\确认，选择确认后跳转流转单内会以观察者角色读取到单据的最新数据，可以看到单据内的宾馆名称、时间等基础信息，可以看到要求的核实情况反馈内容、附件信息，可以看到流转单的流转状态，流转节点信息 |  |
| 226 |  |  |  | 当用户为待处理人对研判结果预警的数据进行点击处理，弹出确认框确认用户是否处理，用户可以选择取消\确认，选择确认后跳转到流转单内，以操作用户的角色，根据要求，填写信息、要求上传的附件信息后点击提交流程 |  |
| 227 |  |  |  | 当用户非待处理人进行点击处理关注数据，可以在新增的弹窗内反馈是否联系家长，选择已联系\未联系，并可以填写备注信息 |  |
| 228 |  |  |  | 当用户是待处理人点击处理关注数据，可以在新增的弹窗内反馈是否联系家长，选择已联系\未联系，并可以填写备注信息 |  |
| 229 |  |  |  | 当用户为内容审核人员处理研判结果是异常的数据时，弹出确认框确认用户是否处理，用户可以选择取消\确认，点击已确认后，进入到流转单据内，可以看到单据内的宾馆名称、时间等基础信息，可以看到要求的核实情况反馈内容、附件信息，可以看到流转单的流转状态，流转节点信息，处置可以选择提交闭环、驳回、加签等操作，驳回要求填写处理意见 |  |
| 230 |  | 警务通APP | 消息提醒 | 警务通支持设置新消息提醒功能，包括敏感警情干预流程，警情二次干预，警情一日清，指令，预警； | 20000元 |
| 231 |  |  | 警情预警处理 | 支持接收警情信息，展示案发时间、警情内容等基本信息 |  |
| 232 |  |  |  | 支持查看接收到的警情类别的处理建议信息 |  |
| 233 |  |  |  | 支持接收预警信息，展示抓拍时间、抓拍图片等基本信息 |  |
| 234 |  |  |  | 支持预警签收、处理、完成等预警流转处理功能。 |  |
| 235 |  |  | 警力点位图标 | 支持在地图上显示图标警员APP； |  |
| 236 |  |  | 车载定位 | 支持在地图上显示图标车载定位； |  |
| 237 |  |  | 警情点位显示 | 支持地图警情点位显示 |  |
| 238 |  |  | 地图 | 地图模块支持控制图层显示警情； |  |
| 239 |  |  |  | 地图模块签支持控制图层显示警员APP； |  |
| 240 |  |  |  | 地图模块支持控制图层显示车载； |  |
| 241 |  | 人员采集优化 | app采集 | 支持在app端人员采集模块填写人员采集信息，信息包括证件号码，联系方式，上传照片，姓名，性别，联系地址，当前标签，新增标签 | 8000元 |
| 242 |  |  | 采集信息填写 | 支持在采集信息里选择浙江省温州市平阳县时，增加字段：乡镇，用户可以能够进行选择具体乡镇 |  |
| 243 | 防控治理 | 社区警务管理 | 辖区设置 | 可以通过划线在地图上确定辖区范围，并绑定人员 | 17000元 |
| 244 |  |  | 签到、签退打卡 | 支持通过前端设备签到打卡、签退打卡 |  |
| 245 |  |  | 时间统计 | 支持查看根据所有人员签到签退时间统计社区民警停留社区时间 |  |
| 246 |  |  | 定位碰撞 | 支持通过获取前端设备实时定位数据验证民警是否停留在工作社区 |  |
| 247 |  |  | 警务管理页面 | 支持通过警务管理页面查询不同人员的打卡情况 |  |
| 248 | 本地机器人运用一件事 | 本地机器人运用一件事 | 本地机器人对接 | 支持对接浙警通本地机器人，针对平台创建浙警通警务协同群定向推送警务协作信息 | 20000元 |
| 249 |  |  | 敏感警情协同群推送 | 支持根据不同警务协同一件事推送警务协作信息，如敏感警情协同群推送警情信息、报警人信息、支撑力量和部门职责；警务布控群推送布控人员社会面触网信息等警务内容。 |  |
| 250 |  |  | 机器人推送警情 | 支持机器人消息推送，内容包括警情详细，包括警情内容，报警时间，报警电话，事发地点，警情标签，警情等级。 |  |
| 251 |  |  | 全员通知 | 支持在群里查看机器人@全体成员 |  |
| 252 |  |  | 警情查看 | 支持在群里查看报警人的基础信息，姓名，身份证号等 |  |
| 253 |  |  | 消息提醒 | 支持在浙警通看到消息标题提醒 |  |
| 254 | 重点警情当事人等关注人员一人一档 | 重点警情当事人等关注人员一人一档 | 接口对接 | 支持对接三方平台警情当事人接口，获取警情当事人数据，形成三方警情当事人库 | 65370元 |
| 255 |  |  | 定时获取 | 支持设置定时任务定时通过接口获取数据更新三方警情当事人库 |  |
| 256 |  |  | 本地采集当事人库 | 支持把用户在警务通的操作采集结果合并成为本地采集当事人库 |  |
| 257 |  |  | 警情当事人库 | 支持把三方警情当事人库和本地采集当事人库根据接警编号去重身份证号码，形成完整的警情当事人库 |  |
| 258 |  |  | 当事人预警规则 | 支持设置重点警情当事人预警规则 |  |
| 259 |  |  | 预警人员数据碰撞 | 支持根据用户设置的重点警情当事人预警规则自动碰撞出符合的人员作为预警人员 |  |
| 260 |  |  | 警情当事人预警列表 | 支持查看重点警情当事人预警列表，列表字段包括姓名，身份证，研判事由等 |  |
| 261 |  |  | 当事人人脸布控 | 支持通过预警当事人的身份证调用结构化平台进行人员布控任务去布控 |  |
| 262 |  |  | 当事人车辆布控 | 若目标身份证名下如果有车辆，则布控该车辆，获取该车牌的预警数据 |  |
| 263 |  |  | 人员基本信息 | 支持拉群后机器人发送人员基本信息，包括标题，姓名，身份证号，民族，性别，户籍地址，联系电话 |  |
| 264 |  |  | 警情相关信息 | 支持拉群后机器人发送警情相关信息，包括标题，接警编号，报警内容，反馈内容，接警编号 |  |
| 265 | 非正常死亡处置一件事 | 非正常死亡处置一件事 | 流转单处理 | 支持对流转单处理后，根据最新节点待处理人发送浙政钉工作通知到用户浙政钉上 | 42170元 |
| 266 |  |  | 警情检索界面 | 支持在警情检索界面进行搜索，根据关键字、警情所属部门、开始时间、结束时间、昨天、今天、近一周、近一月等条件查询 |  |
| 267 |  |  |  | 支持在警情检索界面查看列表数据，包含序号、警情内容、警情时间、处置人、报警人、是否下发、报警电话、反馈内容、警情类型名称、所属派出所、操作 |  |
| 268 |  |  |  | 支持在警情检索页面内进行导出，导出本页或导出全部 |  |
| 269 |  |  |  | 支持在警情检索页面，针对单条警情点击操作，弹出选择框，需要选择处理部门、处理类型、反馈时间、处理原因等信息后，点击派单进行流程单据的发起 |  |
| 270 |  |  | 流程查看 | 支持在非正常死亡流程界面内看到已经开始的流程 |  |
| 271 |  |  | 流程查询 | 支持在非正常死亡流程界面内查询已经开始的流程，查询条件有关键字查询、开始时间、结束时间、昨天、今天、近一周、近一月、所属派出所、是否闭环、流程节点、待处理、已处理等 |  |
| 272 |  |  | 查看列表数据 | 支持在非正常死亡流程界面内查看列表数据，包括序号、接警编号、派单时间、报警内容、警情类型、所属部门、反馈期限、状态、待处理人、操作 |  |
| 273 |  |  | 权限控制 | 在流程内的用户有权限可以看到相关流程单据 |  |
| 274 |  |  | 部门管理员查看 | 部门管理员用户可以在非正常死亡流程界面内看到所有涉及到本部门人员的流程单据信息，并且有权限点击审批按钮后进行查看 |  |
| 275 |  |  | 单据处理 | 用户可以在非正常死亡流程页面点击对应单据的审批按钮跳转到流程单据内进行处理 |  |
| 276 |  |  |  | 用户可以在流程单据内可以进行文本、下拉菜单、单选框、多选框、图片上传、文件上传形式的内容填写 |  |
| 277 |  |  | 加签用户 | 用户可以在流程内加签用户 |  |
| （2）视频结构化平台 |  |  |  |  |  |
| 278 | 视频结构化 | 平台能力 | 一、平台能力 ▲1）本项目视频智能分析平台作为视频目标提取单元，为温州市公安局在用的视频结构化平台提供数据源，数据源类型包括RL、RT、ELC、SLC和JDC，为温州市公安局统筹全市数据高效共享提供基础； 2）系统可对视频流解析目标包含RL、RT、ELC、SLC和JDC，并对目标的详细特征进行分析、归类存储及展示； 3）结构化数据符合公安部视图库（GA/T 1400 2017）协议，可与图片资源数据总线对接，可根据GA/T 1400 2017协议第三部分的人员新增发送格式(视图库对象特征属性A.8) ； 4）系统可通过RTSP/RTMP协议或国标28181协议与采购方现有视频监控共享/联网平台对接。 二、平台功能 1）综合查询 以图搜图：上传图片，包括RL、RT、ELC、SLC和JDC，根据时空信息和筛选条件来查找目标，可以对查找到的图片进行串并检索、布控、建档、导入轨迹、删除等操作； 模糊查询：根据掌握的简单特征通过时空信息、特征信息和识别类型来查找对应图片。可以对查找到的图片进行检索、布控、建档、加入收藏、删除等操作； ★2）布控预警 通过设置时空信息条件对机非人目标进行多类型布控，支持档案库布控，围绕目标多样化增强布控准确性；支持预警信息弹窗显示；并支持提供完整的布控业务API接口与其他平台对接；（提供系统功能截图） 3）人员聚集 根据重点场所设置聚集门限，实时上报告警； ★4）徘徊预警 根据重点场所或地点预警，针对符合徘徊条件的目标上报告警；（提供系统功能截图） ★5）智能监控 可对ZDR在视频监控中打标签，若视频监控中出现ZDR，目标上方自动弹出标签；（提供系统功能截图） ★6）智能追踪 对目标进行精确查找，小范围短时间内对目标检索，将目标和搜索条件设定后支持自动追踪，并且在地图上形成目标轨迹；（提供系统功能截图） 7）离线分析 支持上传离线视频，系统自动解析，提取目标，支持视频中特定区域越界和入侵预警，支持倍数解析，支持目标自动聚档； ★8）全息档案 可以自动将同一个目标的RL、RT、非JDC和JDC聚成一个档案，且和RKK进行实名比对，进行身份落地，以支撑后续实战应用，全息档案支持同行分析、区域碰撞分析和落脚点分析、流口治理等功能；（提供系统功能截图） 9）设备管理 支持点位启停、设备打标签、查看解析中设备的结果、解析设备状态备份及恢复等操作； 具体功能包括：智能解析控制 - 基于视频流媒体技术，可动态开启/关闭实时视频分析；多模式视频交互 - 支持H.265/264格式的实时直播、历史录像回放及倍速播放，提供画面抓拍、片段下载功能；分析结果管理 - 通过时间范围、目标类型等多维度对结构化数据进行检索，支持结果导出；资源调度优化 - 系统自动监控算力负载，合理分配多台服务器的解析资源，实现多路视频流并行处理。 10）任务管理 系统中所有实时任务和历史任务都在任务管理中呈现，并且呈现出算力消耗情况，任务管理支持应急预案任务创建； ★11）视频播放 支持播放实时视频和历史录像，支持视频播放画面中一键提取目标，单击目标可跳转至以图搜图进一步排查目标轨迹；（提供系统功能截图） 12）系统支持二次开发，提供完善的二次开发接口与技术文档； 13）支持对目标信息进行检索，并可对检索出的结果进行详情查看、关联视频查看、以图搜图、收藏和导出操作的功能； 14）支持数据分析统计，对RL、RT、ELC、SLC和JDC按天分类，对数据量异常的解析点位进行分析统计； 15）系统支持证书登录、账号密码登录以及第三方平台用户接入，同时提供灵活的用户权限管理，确保不同用户能够根据其角色和职责访问相应的功能和数据。系统还支持用户登录行为的审计，记录用户登录的时间、ip地址等信息，以便进行安全监控和追溯； 16）系统支持业务操作日志查询，如以图搜图，设备启停等操作的详细记录，业务操作日志详细记录每个操作的执行时间、操作人员、操作内容和结果等，以便进行系统监控、故障排查和审计。系统还应提供日志的导出和分析功能，方便管理员进行进一步的数据分析和报告生成。 |  | 135480元 |
| 278 | 汇总 |  |  | 1745150元 |  |

注：1、参数配置要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行，供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。

- （三）软件开发相关要求

1、数据接口费数据库费用界定

如果中标软件（应用软件、系统软硬件产品等，下同）在招标内容要求内需要与采购人现有系统进行对接，产生的接口费用由中标人支付，其他接口对接情况，需视情况是否产生额外费用。

质保期内，如果中标软件需要与外部系统进行对接时，中标人应免费提供数据接口。

2、数据安全

软件应安全、准确、可靠，具有高可用性功能(或容错功能)，能够长时间不间断运行，能够防止不良侵害发生、降低故障发生率，确保安全生产。

软件要具有较强的硬件规模扩展能力。

软件对硬件要具有相对独立性。

软件本身要具有良好的扩展能力，具备高度的可伸缩扩充能力。

软件要具有良好的负载均衡能力。

软件具有可维护性，系统设置要方便灵活。

软件应提供符合业务规范的数据接口，以实现与其他系统的连接，支持一致性数据模型，保证数据的一致性、完整性。

软件设计面向数据，而不是面向流程，易于系统的构造和组织。

软件应能实现数据和处理结果的备份和管理。

软件能够保护投资，前后期的投资有效衔接。

系统设计要做到代码标准化、模块标准化、文档标准化、测试标准化和信息标准化。

3、投标报价包括但不仅限于需求调研、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、调试费、技术培训费、售后服务费、人工费用、税金等一切费用。

▲4、系统架构要求

云眼警务助手平台项目（二期）系统平台部分能与平阳县公安局在用的情指行一体化一期平台无缝对接，实现数据共享融合及业务流程协同，提升警务工作效率，平台对接遇有技术性问题或费用问题由中标方自行解决。

视频结构化分析系统平台部分能与温州市公安局在用的视频结构化系统平台无缝对接，为温州市公安局视频结构化系统提供基础数据，最终实现两级解析架构，平台对接遇有技术性问题或费用问题由中标方自行解决。视频结构化所需设备需部署在公安内网，确保设备安全及数据安全，且系统运行所产生的各类数据存储时间目标大图不得少于3个月，目标小图不得少于2年。

- （四）软件工期及测试要求

1、成交需按采购人的要求和国家及行业规范负责系统软件的开发、调试及试运行。

2、工期：合同签订后120日历天内完成系统的需求分析、系统开发、系统调试、安装部署、系统测试并组织项目初验。初验通过后并经至少90天试运行后，采购人组织项目终验。

3、若成交人未在规定时间内完成系统软件的开发、调试及试运行的，采购人有权终止合同并要求成交人赔偿由此造成的损失。

4、测试要求

（1）要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写的，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。要求保留完整的测试报告。

（2）包括单元测试、系统测试和压力测试。

（3）在测试、调试过程中,中标人应对最终用户技术人员所提出的技术问题,应给予满意的答复。所有测试通过后，在系统连续成功稳定运行至少90天后进行项目终验。

- （五）项目验收要求

项目的验收包括初验、试运行和终验。

1、项目初验

项目初验前，成交人应首先对软件进行自测，并将自测报告提交采购人和监理方审查。成交人依本合同约定向采购人提交成果及相关文档，并向采购人提出初验申请。采购人接到成交人初验申请后，组织监理方与成交人联合进行初验，初验合格后联合签署初验报告。

2、试运行

初验合格后，系统进入试运行，试运行时间至少90天。

3、终验

系统通过试运行后，成交人向采购人提出终验申请，采购人组织相关单位进行软件的终验。终验通过，进入正式运行阶段。终验收合格的条件必须至少满足以下三个要求：已提供了合同要求的全部设备和资料；试运行时性能满足合同要求；性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决。

4、业主单位应及时组织验收，验收合格后，出具验收合格证明。系统验收应执行相关安防行业法规、政策、行业标准及本项目合同的要求。若因中标单位产品质量或技术问题导致验收不合格，中标单位应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标单位承担，业主单位保留向中标单位索赔的权利。

5、整个项目从开始实施到竣工验收由第三方监理公司全过程监理，在项目竣工验收之前出具详细的监理报告。

- （六）售后服务

1、中标人应保证提供自 项目终验合格之日起提供不少于五年的免费维护服务和部分设备5年质保期（设备参数另有质保期规定的按原规定执行）。维护服务期内提供免费系统维护，并根据运行情况定期进行系统免费升级。合同期满后，平台开发的所有软件、大数据均归采购人所有。

2、响应时效：（1）提供7*24 小时技术服务热线，负责解答用户在软件使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。（2）成交人对用户的服务要求应在1小时内响应，一般问题现场排除故障响应时间小于4小时，24小时内恢复系统正常运行。重大技术问题，技术专家2小时内抵达现场，4小时内给予解决；若短期无法解决的，应及时提供应急措施，并提出书面解决方案报业主批准。如果逾期未作出响应，成交人应承担由于故障造成的全部损失，并由此产生的风险和费用由成交人承担

3、为保证系统正常、安全地运行，技术支持力量和优良的服务是系统正常、安全运行的保障。供应商应据此制定系统详细的技术支持与服务方案，包括服务内容、服务方式、服务响应时间、应急措施及组织结构等。项目运行维护期内，用户向中标方告知故障，中标方负责对出现故障的所有设备免费维修和更换，每次维修都将形成记录，为用户建立一套完整的运行记录。

4、成交人须做出无推诿承诺。即成交人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，并在得到采购人通知后，立即派工程师到场，全力协助用户，使系统尽快恢复正常。

5、因维护不到位等原因造成数据出错或不能完全正常运行的，从不能正常运作的第三天起，按100元/天/点进行相应扣款。

- （七）培训服务

1、系统及设备安装、调试结束后，中标单位应立即派有经验的工程师对业主单位人员进行操作和日常管理的培训，并确保业主单位参与培训的人员能独立、熟练地进行操作，培训形式包括客户现场培训、课堂培训；供应商必须列明相应的培训课程。且中标方须每年不少于一次对招标方相关人员进行免费培训。

2、供应商应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其他等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

3、技术培训的内容必须包含软件的日常操作和管理维护，以及基本的故障诊断与排错。成交人培训人员必须是公司的资深工程师。

4、培训工作必须在合同生效之后系统试运行之前安排。

5、所有培训费用（含培训教材费），已包括在投标总价中。

6、实际培训时间、人数和地点按中标人与采购人商定为准

- （八）特别提示及说明

1、如招标文件中有本项目系统功能要求实现所必须具备的设备、配件、软件（含第三方软件）或服务的遗漏或错误，请投标人在投标文件中指出，并提出解决方案供采购人参考；成交人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少设备、软件（含第三方软件）、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，成交人须按照项目需求提供，该费用包含在投标报价中。

2、成交人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，成交人应承担相应后果，并负责赔偿。成交人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。

3、成交人需求在开发期和试运行期内，仍有可能不断完善，投标人须承诺在采购需求或政策法规范围内，随着采购人需求的变动随时作出响应，修改应用及软件。正式验收通过后，在采购范围内若有需求变动，在免费维护期内，仍应免费按采购人需求对整个系统做出相应修改，以满足采购人的需求。

4、本项目招标采购文件、中标的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件、成交人承诺书、经双方签字的询标纪要及成交通知书等均作为本项目合同不可分割的一部分，与本项目合同具有同等法律效力。成交人的投标文件中、及与本项目合同之间有差异的，成交人须按照有利于采购人的原则执行最优条款。

5、在合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，中标人应按原合同采购价提供，不得拒绝。

6、成交人应派有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责项目的实施，在项目实施期间应充分了解进度要求，解决实施中出现的技术问题。

7、成交人对采购人的业务资料、技术资料及数据信息资料须严格保密，做好安全性及保密性，并在中标后提供保密协议。

- （九）商务条款

1、付款方式

1.1 签订合同后且项目具备实施条件后7个工作日内，采购人支付给中标人合同金额的20%作为预付款；

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。

1.2 系统安装验收合格且满足合同约定的支付条件的7个工作日内，采购人向中标人支付剩余合同金额（中标人须提供正式发票后予以支付）。

1.3 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

2、工期

▲2.1 工期：合同签订后120日历天内完成设备安装及系统的需求分析、系统开发、系统调试、安装部署、系统测试并组织项目初验。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失，同时采购人有权解除合同。

注：中标人逾期，每逾期一天扣成交总价的0.5-1‰作为违约金支付给采购人，采购人可从待付款中扣除。逾期超10个工作日，采购人可解除合同。中标人因逾期或其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由中标人方继续承担赔偿责任。

2.2 交货地点：采购人指定地点

2.3 中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货。

2.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

2.5 安装过程中发生的费用由供应商负责。

2.6 供应商应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中采购人需配合的内容。

2.7	随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

3、报价方式

3.1所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；质保期满后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

- （十）、工作范围

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、检验检测、通过验收；

- 2、完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

3、质保期内的维保及维修；

4、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。

3、无论采购过程中的做法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则作无效投标处理。

5、本项目采用总价包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

▲6、本项目采购预算3483228元，最高限价3483228元。某些（个）供应商投标报价超出采购预算（最高限价）的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

7、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。带有“★”标注的有关技术和商务条款要求为着重扣分项。

8、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监〔2013〕24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

10、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标作无效投标处理。

11、供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

12、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江省政府采购网站（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

▲15、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

16、知识产权

16.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。

16.2 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及的专利权负责，不损害采购人的利益。

16.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

16.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

- 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。

18、两个供应商组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与投标时，联合体各方均应当符合国家有关规定的条件。采购单位根据采购项目的特殊要求规定供应商特定资格条件的，联合体一方应符合采购单位规定的特定资格条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同参与投标协议装订在投标文件中一并提交采购单位。联合体各方签订共同参与投标协议后，不得再以自己名义单独在同一投标，也不得组成新的联合体参加同一投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购单位签订合同，就中标项目向采购单位承担连带责任。

组成联合体投标的，投标文件中须提供联合体投标协议书（协议书中须明确牵头单位名称），并提供联合体各方的相关资料。根据招标文件要求，响应文件中其他部位须签字或盖章的，可以由联合体牵头单位盖章或其人员签字。

二、供应商资格要求

按采购公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.2采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

2.1、供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。

2.2、供应商在收到采购代理机构书面形式的补充文件时须签收回执单，并传真至采购代理机构。

3、采购文件的修改

3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。

四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

2.1 响应文件的组成

2.1.1完整的响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。

2.1.2响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

| 序号 | 响应文件组成内容 |  |  | 投标 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |  |  |
| 1 | 资格审查声明函，格式见附件 |  | 有 |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。（联合体投标的须提供联合体协议，联合体协议格式自拟。联合体主体须明确，联合体所有单位均须提供营业执照，其他签字盖章及电子标政采云账号等只需联合体主体即可） |  | 无 |  |
| 3 | 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加磋商时须提供）；如为法定代表人参与的只需提供法人身份证明。如为法人提供法定代表人身份证明； 如为授权代表提供授权书；（格式见附件） |  | 有 |  |
| 4 | 若为联合体投标的须提供联合体协议。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。（格式自拟） |  | 无 |  |
| ▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |  |  |
| 1 | 《商务技术文件》封面 |  |  | 有 |
| 2 | 《商务技术文件》目录（自拟） |  |  | 无 |
| 3 | 供应商自评分指引表（自拟） |  |  | 无 |
| 4 | ▲供应商参与政府采购活动投标资格声明（联合体投标的双方均需要提供） |  |  | 有 |
| 5 | ▲磋商函（联合体投标的双方均需要提供） |  |  | 有 |
| 6 | 磋商供应商情况声明（后附企业简介） |  |  | 有 |
| 7 | 商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟） |  |  | 有 |
| 8 | 供应商体系认证证书、供应商相关资质等证书（如有则提供） |  |  | 无 |
| 9 | 投标产品的数量、配置及主要技术参数表 |  |  | 有 |
| 10 | 投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定） |  |  | 无 |
| 11 | 产品零件、易损件、备品备件报价表（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））；（如有则提供） |  |  | 无 |
| 12 | 保修价格，维修配件价格，维修服务费价格（格式自拟）（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））（如有则提供） |  |  | 有 |
| 13 | 项目组织实施方案(格式见附件也可自拟） |  |  | 有 |
| 14 | 项目人员配置情况(格式见附件也可自拟） |  |  | 有 |
| 15 | 类似业绩证明（业绩证明须提供合同或验收证明）(格式见附件也可自拟） |  |  | 有 |
| 16 | 投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件 |  |  | 无 |
| 17 | 磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） |  |  | 有 |
| 18 | 质量服务承诺书、诚信投标承诺书 |  |  | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |  |  |
| 1 | 《报价文件》封面 |  |  | 有 |
| 2 | 《报价文件》目录（格式自拟） |  |  | 无 |
| 3 | ▲开标一览表 |  |  | 有 |
| 4.1 | 价格扶持政策材料 | （1）中小企业声明函（如是，请提供） |  | 有 |
|  |  | （2）残疾人福利性单位声明函（如是，请提供） |  | 有 |
|  |  | （3）相关部门出具的监狱企业证明文件（如是，提供复制件加盖磋商供应商公章） |  | 无 |
| 备注说明 |  |  |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供； （3）可以提供复制件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）； （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |  |  |

2.2 响应文件的编制

2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

2.3 响应文件的签章

2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；

2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

2.4 响应文件的形式

2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；

2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2.5 响应文件的份数

2.5.1响应文件的份数：一份。

3、磋商报价

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；

3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；

3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价。

3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供服务的费用、利润、税费、其他相关费用（包括评审验收费用）、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标单价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将按采购预算金额的5%对其进行追偿（追偿金额不足伍万的按伍万计），以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

6、响应文件的上传和递交

6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀 请）书。

6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀 请）书

五、磋商

5.1 磋商时间、地点

5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀 请）书。

5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀 请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

5.3 磋商流程（两阶段）

5.3.1磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。

（7）第一阶段磋商结束。

5.3.2磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议）。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；

（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。

（5）结果公布。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、磋商供应商资格审查

6.1采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作出资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：

1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位公章、签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

七、评审

7.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。

7.2 磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

7.3 磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4 评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

7.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7.7 评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，磋商小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组可以对该供应商作无效报价处理；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江省政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书（成交通知书可以邮寄）。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

4、签订合同

4.1中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2签订合同之前中标供应商需提供所涉及的证件及资质等原件给采购人审核，否则采购人有权拒签合同。

4.3合同中须注明项目负责人，若与投标文件中项目负责人不一致，采购人有权拒签合同。项目负责人与合同中项目负责人不一致，经警告仍未调整的，采购人有权终止合同。

4.4招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.5拒签合同的责任

供应商中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5、招标代理服务费

5.1成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类、服务类收费），代理服务费：42300元，采购代理服务费不须在报价中单列。招标代理服务费汇入以下账号：

账户名称：浙江华浦工程管理有限公司平阳分公司

账号：19251501040001839

开户银行：中国农业银行平阳海西支行

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知(浙财采监〔2022〕8号)

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划分标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

7、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目中硬件部分所属行业为工业、软件部分所属行业为软件和信息技术服务业，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部发布的“《关于调整优化节能产品、境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）”

（三）生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18 号）

2、投标人投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

- 合同格式（仅供参考）

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：           采购人

乙方：           中标供应商

合同编号：_______________

签订日期：_______________

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及代理公司采购项目（项目编号：××）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条  设备名称及金额

1、乙方根据甲方要求提供以下货物服务：

| 序号 | 采购内容 | 要求 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 |  | 元（大写： ） |  |  |  |  |
| 合同金额包括但不仅限于需求调研、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、调试费、技术培训费、售后服务费、人工费用、税金等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

合同金额为（大写）：_________________元（¥________元）人民币

注：以上总价包括但不仅限于需求调研、软件系统费（含设计、开发、集成、测试、维护、升级等）、实施部署费、调试费、技术培训费、售后服务费、人工费用、税金等一切费用。

第二条  付款方式、期限：

1.付款方式

1、付款方式

1.1 签订合同后且项目具备实施条件后7个工作日内，采购人支付给中标人合同金额的20%作为预付款；

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。

1.2 系统安装验收合格且满足合同约定的支付条件的7个工作日内，采购人向中标人支付剩余合同金额（中标人须提供正式发票后予以支付）。

1.3 该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

第三条  交货及验收

验收标准按招标文件及乙方提供的服务（软件）验收标准、安全技术规范执行。

第四条  质量保证及售后

4.1　乙方提供的服务（软件）必须符合招标文件及乙方投标文件中规定的要求。

4.2　质量保证期自　  　之日起计算，共计为　  　年。

4.3　其他约定：     。

第五条  售后服务及要求

5.1　根据招标文件投标时的承诺，乙方将为甲方提供下列售后服务：

5.1.1　系统开发和调试服务：            。

5.1.2　售后运维服务：                  。

5.1.3　技术服务：

5.1.3.1　乙方应随产品（软件）向甲方提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料。

5.1.3.2　其他：　　　　　　　 　　　　。（如有）

5.1.4　培训服务                       。

5.2　安装、调试或培训的所需的费用由乙方承担，但双方在招标文件或乙方的投标文件中另有约定的，按其约定执行。

5.3　乙方应对其所提供的服务（软件）及其内在的安装质量负全部责任。

第六条  其他说明

6.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标乙方应提供甲方没有规定但投标乙方认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

第七条  违约责任

1、乙方逾期的，每逾期一天扣成交总价的0.05-0.1‰作为违约金支付给甲方，甲方可从待付款中扣除。逾期超10个工作日，甲方可解除合同。乙方因逾期或其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同款0.5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2、乙方所交付服务（软件）品种、型号、规格、数量、质量、功能不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝接收，并有要求乙方赔偿的权利。

第八条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，履行期须延长，其延长期于不可抗力有效期相同。

2、不可抗力事件发生后，受影响方应以尽快方式通知另一方，并在10日内寄送有关权威机构出具的证明。当不可抗力事件时间持续超过30天以上时，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  解决合同纠纷的方式：

双方在执行合同中所发生的一切争议，友好协商解决。协商无效的，可向平阳县人民法院起诉

第十条  为有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲乙双方协商，同意以下合同条款，并共同遵守：

1、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》约定购销产品。

2、甲方应当严格执行购销合同验收、入库采购制度，对采购货物装备及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，由责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计有关货物装备用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用货物装备的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定________（联系电话：             ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到需方地点联系商谈，不得借故与甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员在非工作场合访谈并提供任何好处费。

7、乙方如违反上述6条，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关部门报告。

第九条  合同生效及其他

1、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执一份，具有同等的法律效力。

2、本合同自甲乙双方加盖公司印章并经双方授权代表签字后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。附件设备配置清单及补充协议系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方：                                          乙方：

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

开户银行：

签字日期：     年   月   日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签订正式合同为准。

第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

平阳县公安局情指行一体化平台（云眼警务助手平台）二期建设项目

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2 磋商供应商资格审查声明函

### 资格审查承诺函

平阳县公安局：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

- 我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位，不属于使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接      （项目名称）  的相关服务内容。

- 到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________

日期：________年____月____日

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复印件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复印件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖磋商供应商公章）。

### 1.4法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县公安局   ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与复印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则作无效标处理。

### 1.5联合体：若为联合体投标的须提供联合体协议

联合体协议（格式自拟）

（提供复制件加盖磋商供应商公章）

## 二、“商务技术文件”格式

### 2.1 “商务技术文件”封面

平阳县公安局情指行一体化平台（云眼警务助手平台）二期建设项目

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 2.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

2.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其他重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

2.4磋商函

磋商函

平阳县公安局：

（供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

磋商供应商(签章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：若不提供此函，做无效处理。

### 2.5磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：______________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________

（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________

（4）单位地址：___________________________________________________________________

（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________

（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________

（7）实收资本：____________________________________________________________

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：__________________________________________________________

2）流动资产：__________________________________________________________

3）长期负债：__________________________________________________________

4）流动负债：__________________________________________________________

5）净    值：__________________________________________________________

6）主要负责人姓名：___________________________________________________

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：无_________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________

_____________________________________________________________________________

4、近三年的年营业总额：____________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.6商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 磋商响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

2.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

招标编号：                       项目名称：

| 货号 | 名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

2.8 产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

### 本表为质保期满后供设备使用的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

### 2.9项目实施方案

- 项目实施方案

（格式自拟）

### 2.10项目人员配置情况

- （一） 人员配置

项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现任职务 | 从事类似服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （二） 项目主要负责人简历表

项目主要负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （三） 岗位员工配置计划表

岗位员工配置计划表

| 岗位 | 人数 | 现 场 承 担 工 作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

项目负责人及主要管理人员与《岗位员工配置计划表》一致。如确需变更的，经业主审核同意后方可变更。

### 2.11业绩证明

2022年以来的类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、提供合同或验收证明复印件（加盖单位公章）须附在商务技术响应文件中。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.12磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：平阳县公安局情指行一体化平台（云眼警务助手平台）二期建设项目

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

2.13质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通，不排挤其他投标供应商的公平竞争，损害采购人或其他投标供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标资格；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

## 三、“报价文件”格式

#### 3.1 “报价文件”封面

平阳县公安局情指行一体化平台（云眼警务助手平台）二期建设项目

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

3.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                                      采购编号：

| 项目名称 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 平阳县公安局情指行一体化平台（云眼警务助手平台）二期建设项目 | 大写： 小写： |  |

说明：

1、▲开标一览表中投标报价包括货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用，如有漏项，视同已包含在其他项目中或作优惠处理，后期价格不做调整。

2、▲此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其响应文件作无效标处理。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

3.3分项报价表

分项报价表

项目名称：                                        招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1）本表投标总价应与“开标一览表”中投标总价相一致；

2）▲ 本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

3）所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物（系统软件）应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价。

4）本表中未列出但可能涉及的服务视为“免费”提供。

5）表格可扩展。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 3.4符合政府采购扶持政策的相关证明材料（如是）

### 中小企业声明函（服务）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业的证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），对小型或微型企业的投标报价给予20%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业的证明文件》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

第七部分   确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度地保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不做任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、响应文件递交截止

1.1、按竞争性磋商文件规定的时间递交响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在线通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4、本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交（或未提交）的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分最高的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4、响应文件的澄清

4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

- 评审细则

- 一、报价评分 20分

1、以投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。报价评分结算公式为:报价得分=(评标基准价／投标价)×20%×100；

2、▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。

- 技术、服务、资信、业绩综合评分 80分

| 序号 | 评分项目 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商情况 | 投标供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系证书的，每具备一个得1分，最高得3分；（以上3个证书认证范围须含“物联网及安全服务等相关专业”，否则不得分） 投标供应商具有信息安全管理体系证书的得1分；（证书认证范围须含“物联网设备的销售及运维等相关专业”，否则不得分） 投标供应商具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分。（证书认证范围须含“信息系统软硬件运维服务等相关专业”，否则不得分） 注：须提供相关有效证书原件扫描件加盖投标人公章，未提供或不符合要求的不得分。 | 5 |
| 2 | 供应商业绩 | 投标供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接的软件开发类项目业绩，每提供1个得1分，最高得2分。 注：需提供合同复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |
| 3 | 产品综合因素与技术性能 | 根据投标人提供的设备配置选型以及投标产品的功能与技术与招标文件“招标内容及要求”的带“★”主要设备技术参数要求符合度情况由专家打分。完全满足采购要求得19分，不满足招标要求的每项扣1分。 注：供应商需在《技术规格条款偏离表》中作详细逐项应答，未应答视作负偏离。参数要求中要求的系统功能截图或产品检测报告、官网截图、链接、软件截图、认证证书等对应的证明材料必须提供复印件并加盖公章；否则视为负偏离做扣分处理。 | 19 |
|  |  | 根据投标人提供的设备配置选型与招标文件“招标内容及要求”的不带“★”主要设备技术参数要求符合度情况由专家打分。完全满足采购要求得6分，不满足招标要求的每项扣0.5分，扣完为止。 注：供应商需在《技术规格条款偏离表》中作详细逐项应答，未应答视作负偏离。参数要求中要求的系统功能截图或产品检测报告、官网截图、链接、软件截图、认证证书等对应的证明材料必须提供复印件并加盖公章；否则视为负偏离做扣分处理。 | 6 |
| 4 | 软件平台主要功能演示 | 根据本次采购内容，投标供应商提供所投产品功能用PPT、Word等演示形式演示，由评委进行打分； 具体演示内容： 1.防控治理模块的数智巡防功能项： ①支持在地图上绘制巡区范围以及巡区样式，并完善巡区基本信息包括巡区名称、创建部门、巡区类型；（1分） ②支持手动新增添加巡区每日巡逻任务，包括任务名称，执行部门，巡逻区域，计划巡逻时间，并关联巡逻警员、车辆；（1分） ③支持根据用户的任务设置自动生成巡逻任务，并自动下发到班组成员警务通终端上进行任务查看；（1分） ④支持查看任意巡逻任务的完成情况，包括巡逻人员的巡逻时长、巡逻里程，任务完成率，并能对警员的巡逻轨迹在地图上进行播。（2分） 2.指挥调度模块的警情全息档案功能项： ①支持在警情列表里查看警情的接警编号，警情大类，警情等级，报警时间，事发地点，所属派出所，警情状态，人员标签，警情纠偏，警情内容，关联车辆；（2分） ②支持按照报警事件、警情大类、细类来进行检索，结果以列表展示；（1分） ③在警情详情界面可查看包括接警信息、处置记录、报警人背景信息等，支持警情录音的播放和小地图警情地点的展示。（2分） 3.情报指挥模块的四色预警功能项： ①支持在四色预警页面内直接看到所有派出所的四色分值情况，按照红色、黄色、蓝色、绿色区分,并能根据年度、季度时间进行筛选；（2分） ②支持添加研判规则，用户可以在添加规则页面填写规则名称，配置检索要素，可以下拉单选筛选字段，筛选包括报警人电话、报警内容、反馈单内容、案件分类等内容，设置运算符包含、等于、不包含、不等于内容，可以配置多个检索要素，配置行为要素、时间要素、空间要素。（3分） | 15 |
| 5 | 服务团队评价 | 1、项目负责人（一名）具有数据库管理工程师、高级网络工程师、高级工程师-信息技术（系统集成）的，每个证书得1分，最高得3分。 2、技术负责人（一名）具有信息系统项目管理师、通信工程师、信息安全工程师（中级）的，每个证书得1分，最高得3分。 注：需同时提供以上人员的证书及在本单位近三个月缴纳社保的证明复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 6 |
| 6 | 项目总体设计方案 | 根据供应商提供的“总体设计方案”进行评审包括总体架构图、网络拓扑图、建设内容、业务流程等内容。由评标委员会进行打分： 1、总体方案完整合理可行，契合项目需求的得3分:; 2、总体方案内容较完整可行,基本符合项目需求的得2分; 3、对方案描述笼统，存在较多的不足的得1分; 4、未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 根据供应商提供的“数智巡防”功能设计方案由评标委员会进行打分： 1、业务流程合理、设计效果较好、方案合理可行的得3分:: 2、业务流程有待改进、设计效果一般、方案合理性稍欠的得2分; 3、业务流程不合理、设计效果较差、方案不够合理的得1分; 4、未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 根据供应商提供的“四色预警”功能设计方案由评标委员会进行打分： 1、业务流程合理、设计效果较好、方案合理可行的得3分:: 2、业务流程有待改进、设计效果一般、方案合理性稍欠的得2分; 3、业务流程不合理、设计效果较差、方案不够合理的得1分; 4、未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 根据供应商提供的“未成年人住宿预警模型”功能设计方案由评标委员会进行打分： 1、业务流程合理、设计效果较好、方案合理可行的得3分: 2、业务流程有待改进、设计效果一般、方案合理性稍欠的得2分; 3、业务流程不合理、设计效果较差、方案不够合理的得1分; 4、未提供的不得分。 | 3 |
|  |  | 根据供应商所提供的与市公安局在用的视频结构化平台实现无缝对接方案的可行性等情况由专家进行打分， 1、对接方案科学、合理的得3分； 2、对接方案合理性一般的得2 分； 3、对接方案欠缺、合理性差的得1分。 4、对接方案未提供的不得分 | 3 |
| 7 | 项目实施方案 | 根据实施方案的完整性、合理性和科学性（包括但不限于实施计划、项目管理、工期管理、质量保证等）由评标委员会进行打分： 1、方案科学、合理的得3分； 2、方案合理性一般的得2 分； 3、方案欠缺、合理性差的得1分。 4、未提供的不得分。 | 3 |
| 8 | 系统对接方案 | 根据供应商所提供的与市公安局在用的视频结构化平台实现无缝对接方案的可行性等情况由专家进行打分， 1、对接方案科学、合理的得3分； 2、对接方案合理性一般的得2 分； 3、对接方案欠缺、合理性差的得1分。 4、对接方案未提供的不得分。 | 3 |
| 9 | 培训方案 | 根据供应商给出的培训承诺和培训方案的合理性、计划安排是否及时缜密、培训内容是否科学有效等情况由专家进行打分， 1、培训承诺和方案科学、合理的得3分； 2、培训承诺和方案合理性一般的得2 分； 3、培训承诺和方案欠缺、合理性差的得1分。 4、培训承诺和方案未提供的不得分。 | 3 |
| 10 | 售后服务 | 根据投标供应商提供的售后解决方案、售后服务方案、售后服务管理能力、响应时间及售后服务承诺与保证措施等情况由专家进行打分， 1、售后方案完全满足采购文件要求的得3分， 2、售后方案基本满足采购文件要求的得2 分， 3、售后方案个别满足采购文件要求的得1分， 4、售后方案完全不满足不得分。 | 3 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5、▲如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。如全部中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

政府采购活动现场确认声明书

浙江华浦工程管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县公安局情指行一体化平台（云眼警务助手平台）二期建设项目（采购编号：         ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30

分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：3450066168@qq.com 。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。