苍 南 县 政 府 采 购 采购（磋商）文件 项目名称：2025年苍南县农村公路三类桥梁维修加固项目（重2） 采购方式：竞争性磋商 采购人：苍南县公路与运输管理中心 联系人：曾先生 代理机构：浙江佳慧工程项目管理有限公司 联 系 人：林先生、杨女士 联系电话：13958774292、18867780566 监督机构：苍南县政府采购监督管理办公室 二〇二五年七月

目  录

第一部分 采购公告	1

第二部分 供应商须知	2

一、总则	7

二、磋商文件的构成、澄清、修改	11

三、响应	12

四、解密与开启响应文件、资格审查与信用信息查询	15

五、评审	16

六、成 交	18

七、合同授予	18

八、电子交易活动的中止	20

九、验收	20

第三部分 采购需求	22

第四部分 评审办法	41

第五部分 拟签订的合同文本	49

第六部分 应提交的有关格式范例	77

第七部分 实质性响应条款及无效标条款	95

附件	97

其他附表：	107

- 第一部分 采购公告

项目概况

2025年苍南县农村公路三类桥梁维修加固项目（重2）采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）磋商文件，并于2025年07月22日9点30分（北京时间）前递交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CNDL2025116

项目名称：2025年苍南县农村公路三类桥梁维修加固项目（重2）

预算金额（元）：700000

最高限价（元）：699334

采购需求：

标项名称：2025年苍南县农村公路三类桥梁维修加固项目（重2）

数量：1

单位：项

预算金额（元）：700000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见磋商文件第三部分。

合同履约期限：90日历天；

本项目接受联合体投标：¨是，þ否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向小微企业采购项目，包括小型、微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

- 本项目的特定资格条件：

- 1）具备桥梁养护乙级及以上资质；

2）拟任项目负责人须具备公路工程类专业中级及以上技术职称；

三、获取（下载）采购文件

时间：/至磋商响应文件提交截止时间前，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台线上获取

方式：供应商登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2025年07月22日9点30分（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开启时间：2025年07月22日9点30分（北京时间）

地点（网址）：代理机构在苍南县公共资源交易中心通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”进行开评标活动。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：（1）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

（2）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见采购文件的第二部分总则。

（3）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供采购文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

七、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：苍南县公路与运输管理中心

地    址：苍南县灵溪镇建兴东路72号

传    真：

项目联系人（询问）：曾先生

项目联系方式（询问）：0577-59882137

质疑联系人：曾先生

质疑联系方式：0577-59882137

2.采购代理机构信息

名    称：浙江佳慧工程项目管理有限公司

地    址：温州市苍南县灵溪镇上江小区13幢二单元301室

传    真：

项目联系人（询问）：林先生

项目联系方式（询问）：13958774292

质疑联系人：杨女士

质疑联系方式：18867780566

- 3.同级政府采购监督管理部门

- 名    称：苍南县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

- 地    址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

- 传    真：/

- 联 系 人：李老师、王老师

- 监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 供应商须知

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2025年苍南县农村公路三类桥梁维修加固项目（重2） |
| 2 | 项目编号 | CNDL2025116 |
| 3 | 采购方式及评审方法 | 竞争性磋商；综合评分法 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额：700000元 最高限价：699334元 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | ☑专门面向小微企业采购项目，包括小型、微型企业（监狱企业，残疾人福利性单位视同小型、微型企业），但不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
| 6 | 项目属性 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： / 。 þB服务类。 ¨C工程类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：2025年苍南县农村公路三类桥梁维修加固项目（重2）；属于 交通运输业 。 注：中小企业的划分标准依据《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213号文件执行 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | þ 不允许分包。 ¨ 允许将非主体、非关键性的 工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | þ不接受 ¨接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | ¨不需要 þ需要,本项目合同金额的 1 % 。 |
| 13 | 预付款 | þ预付款为本项目采购合同金额的40％； ¨本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 / ％。 ¨本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 ¨成交供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 磋商有效期 | 提交响应文件截止之日起90日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。 |
| 16 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 属于强制采购节能产品的，必须提供节能产品认证证书。 产品清单： 无 |
| 17 | 提交响应文件 截止时间及 开标时间 | 见采购公告 |
| 18 | 解释权 | 本磋商文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 19 | 备注 | 成交供应商在领取成交通知书时提供全套纸质磋商响应文件一正三副。 |

- 一、总则

1. 适用范围

本磋商文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、磋商与评审、成交、合同授予、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.1 “采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指采购公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “供应商”系指响应采购、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

2.8 供应商必须对磋商文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其响应无效。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“供应商须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其响应无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%（工程5%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.2.1对磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取磋商文件的，以公告期限届满之日为准）。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.3.5 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、磋商文件的构成、澄清、修改

5．磋商文件的构成

5.1 磋商文件包括下列文件及附件：

5.1.1采购公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评审办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例；

5.1.7 实质性响应条款及无效标条款。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6. 磋商文件的澄清、修改

6.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于磋商截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对磋商文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取磋商文件的潜在供应商，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

6.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商，并对其具有约束力；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。供应商应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 三、响应

7. 磋商文件的获取

详见采购公告中获取磋商文件的时间期限、地点、方式及磋商文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 响应文件的语言

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 响应文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）：

11.1.3.1 中小企业声明函（如有）；

11.1.3.2 残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）

11.1.3.3 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（监狱企业投标时适用）

11.1.4本项目的特定资格要求（如有）；

11.1.5联合协议：（如有）；

11.2 商务技术文件：

11.2.1响应函；

11.2.2法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

授权委托书（如有）；

11.2.3分包意向协议（如有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评审标准相应的商务技术资料

11.2.6商务技术偏离表；

11.2.7政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.8供应商认为需要提供的其它文件和资料；

11.3报价文件：

11.3.1第（）轮开标一览表（报价表）；

11.3.2 已标价工程量清单；

11.3.3供应商认为需要提供的其它报价说明文件和资料；

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料加盖供应商公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

12. 响应文件的编制

12.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 磋商报价

13.1供应商提供的货物和服务价格应该用人民币报价。磋商价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。磋商报价应包括购买货物、服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

13.2根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。

13.3首次报价不公开。

13.4采购代理机构开启新一轮报价，供应商在报价时限内在线提交最后报价，若供应商在报价截止时间前未按要求提交最后报价的，视作响应无效。

13.5最后一轮报价时，其报价明细表中各项报价需另行明确，否则各项报价均按比例调整。

13.6供应商在报价文件上传的价格和电子交易平台里填写的金额不一致时，以供应商上传的报价文件为准，对供应商的报价进行修正。

14.响应文件的签署、盖章

14.1响应文件按照磋商文件格式要求进行签署、盖章。供应商的响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的，其响应无效。

14.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在磋商截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14.3磋商文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

15. 响应文件的提交、补充、修改、撤回

15.1 供应商应当在磋商截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。磋商截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

15.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在磋商截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

15.3采购人、采购代理机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与供应商以前在磋商截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的磋商截止期。

15.4供应商应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

16.响应文件的无效处理

属于磋商文件无效标规定的情形的，响应无效。

17.磋商有效期

17.1磋商有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的，响应无效。

17.2响应文件合格投递后，自磋商截止日期起，在磋商有效期内有效。

17.3在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。▲供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

17.4本政府采购项目不允许转包。

17.5备份响应文件（本项目无需提供）。

- 四、解密与开启响应文件、资格审查与信用信息查询

18.解密与开启响应文件

18.1采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过电子交易平台组织磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有响应文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和磋商文件的规定时间内完成在线解密。

18.3响应文件未按时解密，视为响应文件撤回。

18.4解密结束后，代理机构通过电子交易平台发出询标函，供应商在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（按其他附表格式），通过电子交易平台提交并电子签章。

19.资格审查

19.1磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格进行审查。

19.2▲供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

19.3对未通过资格审查的供应商，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格供应商不足3家的，不得评审。

19.5▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

19.6▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

19.7▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

20.信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商接收资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评审

21.磋商小组

21.1磋商小组组成：磋商小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3（含）人以上单数，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

21.2磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）进行资格性审查、符合性审查；

（2）审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

（3）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（4）对响应文件进行比较和评价；

（5）确定成交候选人名单或根据采购人委托直接确定成交供应商；

（6）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

21.3评审纪律：

（1）磋商小组成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

（2）与供应商或磋商小组其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（3）磋商小组成员不得私下接触联系供应商，不得接受或参加供应商或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（4）保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

（5）磋商小组成员不得将自身意见强加给其他磋商小组成员，或私下相互串通压制其他磋商小组成员的意见。

（6）磋商小组成员不得征询采购人对供应商的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

（7）严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及供应商商业秘密的信息。

（8）评审结束后，各磋商小组成员应将全部资料整理上交采购代理单位，严禁将评审过程中的任何资料带出评审现场向供应商或其他单位提供。

21.4磋商小组将根据磋商文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评分标准，全面衡量各供应商对磋商文件的响应情况。对实质上响应磋商文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见磋商文件第四部分评审办法。

21.5保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与磋商过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、成 交

22. 确定成交供应商

22.1采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

22.2采购人在收到评审报告后5个工作日内未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

23. 成交通知书与成交结果公告

23.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出成交通知书。

23.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准、成交公告期限以及磋商小组名单等。成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

23.3采购结果公告期限为1个工作日。

- 代理服务费

经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，采购代理服务费按照12000元收取。采购代理服务费不在报价中单列（各磋商供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取成交通知书前付清。

- 七、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与成交供应商应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

26.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4鼓励有条件的采购人与成交供应商通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 27.履约保证金和预付款

27.1履约保证金拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

供应商也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

27.2预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

供应商也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当对验收结果进行书面确认。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书或验收纪要等书面资料的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收；工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。验收方成员应当在验收书上签字或参与验收会议并签到，依此承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。验收结束后，应当出具验收书或验收纪要等书面资料，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

- 概述

  - 此份磋商内容及技术要求书是磋商文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，磋商供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购服务进行磋商报价。

  - 现场踏勘：各磋商供应商于磋商截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次投标所需的现场资料及数据，磋商供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

  - 磋商供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

  - 本次项目工程的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

  - 在投标之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期磋商供应商不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

2  采购内容

2.1项目名称：2025年苍南县农村公路三类桥梁维修加固项目（重2）

2.2项目涉及桥梁：

- 168黄金海岸线:过海桥、信智2#桥、南行桥、流岐1#桥、流岐2#桥

- 河舥线：宋港桥

- 灵宜线：龙山桥、张家岱桥

- 灵内线：垟岙桥

- 矾赤线：满水桥、过溪桥

- 瓦海线：云龙楼桥、朱家头桥、宝橙桥

- 马沙线：木林2#桥

- 百麻线：溪边桥

- 埭金线：培风桥

2.3维修内容：桥面系修复、伸缩装置更换、墩台加固、钢筋（预应力）混凝土梁桥加固、护栏缺失修复等,以工程量清单及图纸为准。

3工程量清单

- 3.1.工程量清单说明

3.1.1  本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

3.1.2  本工程量清单应与磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

3.1.3  本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款对应的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

3.1.4  工程量清单各章是按第三部分“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

3.1.5  对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第三部分“技术规范”的有关内容。

3.1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

3.1.7  图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

- 3.2.投标报价说明

3.2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

3.2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3.2.3 工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

3.2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

3.2.5  供应商用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

3.2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

3.2.7  暂列金额的数量及拟用子目的说明：   无

3.2.8  暂估价的数量及拟用子目的说明：         /            。

- 3.3.计日工说明

本项目不适用。

- 3.4.其他说明

3.4.1 在签到合同协议书前，招标人有权对成交供应商响应文件中的明显不平衡报价的子目单价，在投标总报价不变的前提下，协商调整至双方认可的合理范围。

3.4.2 如因成交供应商原因修改了采购人提供的工程量清单中任何一项支付子目的工程量，导致引起清单计算总额价与合同总额价的差异，则在该清单支付子目合价不变的前提下，调整相应的单价，由此造成的损失由成交供应商承担，调整后的单价作为最终结算单价。

3.4.3 本项目执行国家有关营业税改征增值税计价的有关规定，供应商在报价时应充分考虑。

3.4.4 供应商在响应时应该根据本项目的实际情况，充分考虑现行国家、地方政府、发包人等制定的关于配合实施“五水共治”的相关规定及后续可能出台的规定、要求，因地制宜考虑完备的施工方案和文明、环保施工保证措施，制定完善可行的环保监控、环保监测、泥浆防护外运、洒水防尘、车辆冲洗、道路清扫、防震、防噪措施，同时减少对施工周边地区的干扰。供应商为完成上述工作而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付。如因承包人采取措施不力，造成的一切损失或由于上述原因造成工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行承担。

3.4.5、工程一切险的投保金额为工程量清单第100章至第700章（不含工程一切险费、安全生产责任保险）的合计金额，保险费率为3‰；安全生产责任险（含第三者责任险）的投保金额为工程量清单第100章（不含工程一切险费、安全生产责任保险）至第700章的合计金额，保险费率为2.5‰；第100章内列有上述保险费的支付细目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述工程一切险及安全生产责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列；

3.4.8、缴纳工伤保险：标底已经考虑缴纳工伤保险包含在综合单价中，由供应商自行了解当地政策，根据当地主管部门依法缴纳工伤保险包含在综合单价中，由供应商报价自行考虑，风险包干，结算不予调整。

3.4.9、安全生产费用按工程量清单第100章至第700章合计金额（不含工程一切险费、安全生产责任保险、安全生产费）的2%，专款专用，磋商文件其他位置取费与此处不一致的，按此为准。

3.4.10、暂列金额的数量及拟用子目的说明：    无   。

3.4.11、本项目所有原材料由承包人结合实际情况综合考虑包含在综合单价中，包含原材料远距离运费、二次搬运费、采保费等；

3.4.12、混凝土无论是自拌还是商品，均由供应商根据标前踏勘自行考虑相应风险，结算不予调整。

3.5最后报价低于第一次报价的，合同签订前，成交供应商应统一下浮单价(第100章统一下浮后包干)，使得投标报价汇总金额与最后报价金额一致。

4 工程量清单表

4.1  工程量清单表

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 段：2025年苍南县农村公路三类桥梁维修加固项目（重2） |  |  |  |  |  |  | 货币单位：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 总则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 |  | 子 目 名 称 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  |  |  |
| 101-1 |  | 保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a |  | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 |  | 总额 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -b |  | 按合同条款规定，提供安全生产责任保险 |  | 总额 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-1 |  | 竣工文件 |  | 总额 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-2 |  | 施工环保费 |  | 总额 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-3 |  | 交通安全管理费 |  | 总额 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102-4 |  | 安全生产费 |  | 总额 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103-2 |  | 临时工程用地 |  | 总额 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103-3 |  | 临时供电设施架设、拆除、维修 |  | 总额 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103-5 |  | 供水与排污设施 |  | 总额 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104-1 |  | 承包人驻地建设 |  | 总额 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第100章 合计 |  |  |  | 人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标 段：2025年苍南县农村公路三类桥梁维修加固项目（重2） |  |  |  |  |  |  |  | 货币单位：人民币 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 |  |  | 合价 |  |  |  |
| 一 | 宋港桥工程量如下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 桥面系修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-1 | 桥面铺装局部破损修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -f | 桥面铺装修复 |  | m3 |  | 0.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -g | 裂缝封闭 |  | m |  | 80.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-5 | 伸缩装置更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -k | D40型伸缩缝更换 |  | m |  | 18.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底、盖梁严重锈胀露筋) |  | m2 |  | 453.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) |  | m3 |  | 0.210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403-14 | 铰缝渗水修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -a | 铰缝注浆 |  | m |  | 70.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -b | 劲性骨架加固 |  | 道 |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 流岐1#桥工程量如下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) |  | m2 |  | 50.160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:台帽剥落露骨) |  | m3 |  | 0.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 左侧护栏缺失修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416-1 | 金属梁柱式护栏 |  | m |  | 7.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 流岐2#桥工程量如下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) |  | m2 |  | 65.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:台帽剥落露骨) |  | m3 |  | 0.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 张家岱桥工程量如下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 桥面系修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402-1 | 桥面铺装裂缝修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -g | 裂缝封闭 |  | m |  | 20.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) |  | m2 |  | 219.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) |  | m3 |  | 0.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403-14 | 铰缝渗水修复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 段：2025年苍南县农村公路三类桥梁维修加固项目（重2） |  |  |  | 货币单位：人民币 元 |  |  |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 |
| -a | 铰缝注浆 | m | 92.400 |  |  |  |
| 五 | 龙山桥工程量如下 |  |  |  |  |  |
| 402 | 桥面系修复 |  |  |  |  |  |
| 402-1 | 桥面铺装裂缝修复 |  |  |  |  |  |
| -g | 裂缝封闭 | m | 1.000 |  |  |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |  |  |  |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |  |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 | 240.000 |  |  |  |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 | 0.200 |  |  |  |
| 403-14 | 铰缝渗水修复 |  |  |  |  |  |
| -a | 铰缝注浆 | m | 60.000 |  |  |  |
| 六 | 培风桥工程量如下 |  |  |  |  |  |
| 402 | 桥面系修复 |  |  |  |  |  |
| 402-1 | 桥面铺装裂缝修复 |  |  |  |  |  |
| -g | 裂缝封闭 | m | 10.000 |  |  |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |  |  |  |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |  |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 | 53.900 |  |  |  |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 | 0.500 |  |  |  |
| 七 | 宝橙桥工程量如下 |  |  |  |  |  |
| 402 | 桥面系修复 |  |  |  |  |  |
| 402-1 | 桥面铺装修复 |  |  |  |  |  |
| -a | 凿除 | m2 | 64.000 |  |  |  |
| -b | 重新铺装(含钢筋) | m2 | 64.000 |  |  |  |
| 402-5 | 伸缩装置更换 |  |  |  |  |  |
| -k | D40型伸缩缝更换 | m | 16.000 |  |  |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |  |  |  |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |  |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 | 64.800 |  |  |  |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 | 0.500 |  |  |  |
| 403-14 | 铰缝渗水修复 |  |  |  |  |  |
| -a | 铰缝注浆 | m | 40.000 |  |  |  |
| -b | 劲性骨架加固 | 道 | 2.000 |  |  |  |
| 416 | 左侧护栏缺失修复 |  |  |  |  |  |
| 416-1 | 金属梁柱式护栏 | m | 16.000 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 段：2025年苍南县农村公路三类桥梁维修加固项目（重2） |  |  |  | 货币单位：人民币 元 |  |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 八 | 过海桥工程量如下 |  |  |  |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |  |  |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |  |
| -a | 裂缝封闭(位置:板底裂缝) | m | 255.800 |  |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 | 835.200 |  |  |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 | 0.500 |  |  |
| 403-14 | 铰缝渗水修复 |  |  |  |  |
| -a | 铰缝注浆 | m | 404.000 |  |  |
| 九 | 垟岙桥工程量如下 |  |  |  |  |
| 402 | 桥面系修复 |  |  |  |  |
| 402-1 | 桥面铺装裂缝修复 |  |  |  |  |
| -g | 裂缝封闭 | m | 10.000 |  |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |  |  |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 | 66.000 |  |  |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 | 0.500 |  |  |
| 411 | 墩台加固 |  |  |  |  |
| 411-1 | 砌石松动 |  |  |  |  |
| -d | 水泥砂浆填充 | m2 | 5.000 |  |  |
| 十 | 过溪桥工程量如下 |  |  |  |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |  |  |  |
| 403-2 | 粘贴钢板(位置:板底裂缝) | m2 | 2.000 |  |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |  |
| -a | 裂缝封闭(位置:全桥裂缝) | m | 10.000 |  |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 | 86.400 |  |  |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 | 0.500 |  |  |
| 十一 | 木林2#桥工程量如下 |  |  |  |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |  |  |  |
| 403-2 | 粘贴钢板(位置:板底裂缝) | m2 | 2.000 |  |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 | 38.000 |  |  |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 | 0.500 |  |  |
| 十二 | 信智2#桥工程量如下 |  |  |  |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |  |  |  |
| 403-2 | 粘贴钢板(位置:板底裂缝) | m2 | 2.000 |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标 段：2025年苍南县农村公路三类桥梁维修加固项目（重2） |  |  |  | 货币单位：人民币 元 |  |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |
| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |  |
| -a | 裂缝封闭(位置:全桥裂缝) | m | 10.000 |  |  |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 | 0.500 |  |  |
| 十三 | 南行桥工程量如下 |  |  |  |  |
| 402 | 桥面系修复 |  |  |  |  |
| 402-1 | 桥面铺装裂缝修复 |  |  |  |  |
| -g | 裂缝封闭 | m | 7.000 |  |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |  |  |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 | 185.600 |  |  |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 | 0.500 |  |  |
| 403-14 | 铰缝渗水修复 |  |  |  |  |
| -a | 铰缝注浆 | m | 210.000 |  |  |
| 十四 | 溪边桥工程量如下 |  |  |  |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |  |  |  |
| 403-2 | 粘贴钢板(位置:板底裂缝) | m2 | 2.000 |  |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |  |  |  |
| -a | 裂缝封闭(位置:全桥裂缝) | m | 10.000 |  |  |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 | 0.500 |  |  |
| 410 | 加固墩台基础 |  |  |  |  |
| 410-1 | 重力式基础加固(基础脱空) |  |  |  |  |
| -c | 浇筑混凝土基础 | m3 | 3.000 |  |  |
| 清单 第400章 合计 |  | 人民币 |  |  |  |

4.2  投标报价汇总表

标段：2025年苍南县农村公路三类桥梁维修加固项目（重2）

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 清单 第100章 总则 |  |
| 2 | 400 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |
| 3 | 第100章至700章清单合计 |  |  |
| 4 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 0 |
| 5 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计(即3-4)=5 |  |  |
| 6 | 计日工合计 |  | 0 |
| 7 | 暂列金额(不含计日工总额) |  | 0 |
| 8 | 投标报价(3+6+7)=8 |  |  |

4.3  工程量清单单价分析表

| 综合 单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械 使用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料费 | 金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 辅 材 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主 材 | 主材 费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主材 耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 费工人 | 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目 称 子 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 码 编 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 号 序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5有关商务条款

- 5.1预付款：

- 5.1.1预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同金额的40%（根据浙财采监[2022]3号文件，在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，发包人按承包人意见支付）。

- 5.1.2预付款支付期限：合同签订、承包人递交预付款担保后，且承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械进场后7个工作日内，发包人向承包人支付预付款。

- 5.2进度款证书和支付时间：（1）发包人根据承包人的进度进行付款，工程验收合格后7个工作日内，支付至合同金额的85%；（2）承包人提交竣工、结算资料并经结算完成后，支付至审定后结算价款的100%。保修期按相关规定执行。（3）发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，发包人有权单方终止合同，发包人的一切经济损失由承包人承担。

- 5.3履约担保的金额：合同金额的 1 %。（2）履约担保的形式：合同签订后以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式在7个工作日内提交。

- 5.4缺陷责任期：自实际交工日期起计算12个月。

- 5.5质量目标：验收合格

- 5.6合同履约期限：90日历天。

5.7项目负责人、项目总工和安全生产负责人最低要求：

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 具有公路相关专业中级及以上技术职称。 |
| 项目总工 | 1 | 具有公路工程相关专业中级及以上技术职称。 |
| 安全生产负责人 | 1 | 公路工程相关专业初级及以上技术职称。 |
| - 投入人员需满足质监备案要求。 - 公路工程相关专业指：公路工程、桥梁工程、公路桥梁工程、道路桥梁工程、交通土建、隧道工程、隧道（地下结构）工程、公路与城市道路建设、交通工程等。技术职称以职称证书上明确的专业为准，若职称证书没有专业的以毕业证书上明确的专业为准。 |  |  |

6 技术规范

（二）项目专用技术规范

1.“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充、修改，应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范”的规定为准。

2.本“项目专用技术规范”全部引用通用技术规范,在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充和修改：

第100章  总 则

第101节  通 则

101.01  范 围

第1条修改为：

本“项目专用技术规范”结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”统称本规范，适用于2025年苍南县农村公路三类桥梁维修加固项目（重2）的施工及管理。

101.06  计量与支付

1．计量

第（1）、（2）款修改为：

（1）承包人按合同条款办理的建筑工程一切险，以工程量清单第100章（扣除工程一切险和安全生产责任保险的保险费）至第400章的合计金额为基数，乘上磋商文件规定的保险费率计算，以总额计。

（2）承包人按合同条款办理的安全生产责任保险，以工程量清单第100章（扣除工程一切险和安全生产责任保险的保险费）至第400章的合计金额为基数，乘上磋商文件规定的保险费率计算，以总额计。

第2点修改为：

合同条款中规定的“建筑工程一切险”、“安全生产责任保险”的保险费，将根据保险公司的保单经发包人签证后支付。如果由发包人统一与保险公司办理保险，则由发包人扣回。

102.13  计量与支付

第（4）点修改为安全生产费用按工程量清单第100章至第400章合计金额（不含工程一切险费、安全生产责任保险、安全生产费）的2%，专款专用。

3．支付子目修改为：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 101-1 | 保险费 |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 |
| -b | 按合同条款规定，提供安全生产责任保险 | 总额 |

第103节  临时工程与设施

103.04  计量与支付

第2点修改为：

由监理人验收合格，待交工验收证书颁布后一次性支付。

3．支付子目修改为：

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 103-2 | 临时工程用地 | 总额 |
| 103-3 | 临时供电设施架设、拆除、维修 | 总额 |
| 103-5 | 供水与排污设施 | 总额 |

第104节  承包人驻地建设

104.05  计量与支付

第2点修改为：

由监理人验收合格，待交工验收证书颁布后一次性支付。

第400章  桥 涵

第402节  桥面系修复

402.03  计量与支付

1．计量

增加（7）~（22）款

（7）涂抹界面剂，防撞护栏迎撞面、顶面防腐涂装（水泥基渗透结晶催化剂+无机硅氧烷纳米疏水剂），钢板饰面处理，按设计图纸施工，经过监理人验收后，以面积计算，以m2计量。

（8）铰缝混凝土，现浇翼板、横隔板，C30自密实砂浆，按设计图纸施工，经过监理人验收后，以体积计算，以m3计量。

（9）钢板、钢筋、钢筋网，按设计图纸施工，经过监理人验收后，以重量计算，以kg计量。

（10）新建、疏通泄水管，新建防撞护栏，护栏护手防腐涂装（含除锈），按设计图纸施工，经过监理人验收后，以长度计算，以m计量。

（11）石渣的装载、外运、消纳作为桥面凿除的附属工作，不再另行计量。

（12）涂抹环氧树脂作为新增铰缝的附属工作，不再另行计量。

（13）植筋胶作为新增铰缝钢筋的附属工作，不再另行计量。

（14）垃圾的装载、外运、消纳作为疏通泄水管的附属工作，不再另行计量。

（15）除锈作为护栏护手防腐涂装的附属工作，不再另行计量。

（16）钢盖板、膨胀螺栓，作为新建C30混凝土防撞护栏的附属工作，不再另行计量。

（17）石渣及铁件的装载、外运、消纳作为拆除伸缩缝的附属工作，不再另行计量。

（18）高韧性修复材料，伸缩缝钢筋作为新建伸缩缝的附属工作，不再另行计量。

（19）植筋、栓钉、高强度螺栓作为钢板（劲性骨架铰缝加强）的附属工作，不再另行计量。

（20）梁底预埋钢板，作为预制矮T梁的附属工作，不再另行计量。

（21）预应力钢绞线在子目403-5-a中另行计量。

（22）因安装梁（板）体、安装钢板（劲性骨架铰缝加强）、安装钢筋（劲性骨架铰缝加强）、浇筑C30自密实砂浆、钢板饰面处理额外机械台班费、人工费，不再另行计量。

3．增加子目402-1、402-5支付子目修改为：

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 宋港桥工程量如下 |  |  |
| 402 | 桥面系修复 |  |  |
| 402-1 | 桥面铺装局部破损修复 |  |  |
| -f | 桥面铺装修复 | m3 | 0.200 |
| -g | 裂缝封闭 | m | 80.000 |
| 402-5 | 伸缩装置更换 |  |  |
| -k | D40型伸缩缝更换 | m | 18.000 |
| 四 | 张家岱桥工程量如下 |  |  |
| 402 | 桥面系修复 |  |  |
| 402-1 | 桥面铺装裂缝修复 |  |  |
| -g | 裂缝封闭 | m | 20.700 |
| 五 | 龙山桥工程量如下 |  |  |
| 402 | 桥面系修复 |  |  |
| 402-1 | 桥面铺装裂缝修复 |  |  |
| -g | 裂缝封闭 | m | 1.000 |
| 六 | 培风桥工程量如下 |  |  |
| 402 | 桥面系修复 |  |  |
| 402-1 | 桥面铺装裂缝修复 |  |  |
| -g | 裂缝封闭 | m | 10.000 |
| 七 | 宝橙桥工程量如下 |  |  |
| 402 | 桥面系修复 |  |  |
| 402-1 | 桥面铺装修复 |  |  |
| -a | 凿除 | m2 | 64.000 |
| -b | 重新铺装(含钢筋) | m2 | 64.000 |
| 402-5 | 伸缩装置更换 |  |  |
| -k | D40型伸缩缝更换 | m | 16.000 |
| 九 | 垟岙桥工程量如下 |  |  |
| 402 | 桥面系修复 |  |  |
| 402-1 | 桥面铺装裂缝修复 |  |  |
| -g | 裂缝封闭 | m | 10.000 |
| 十三 | 南行桥工程量如下 |  |  |
| 402 | 桥面系修复 |  |  |
| 402-1 | 桥面铺装裂缝修复 |  |  |
| -g | 裂缝封闭 | m | 7.000 |

第403节  钢筋（预应力）混凝土梁桥加固

403.04  计量与支付

1．计量

增加（2）、（3）、（4）款：

（2）混凝土拆除、露筋除锈修复作为混凝土表面缺陷修复的附属工作，不再另行计量。

（3）混凝土表面缺陷修复混凝土拆除后，石渣装载、外运、消纳作为附属工作，不再另行计量。

（4）因混凝土表面缺陷修复、支座调平产生的额外机械台班费、人工费，不再另行计量。

3．增加403-4、403-14子目修改为：

| 子目号 | 子 目 名 称 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 宋港桥工程量如下 |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底、盖梁严重锈胀露筋) | m2 |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 |
| 403-14 | 铰缝渗水修复 |  |
| -a | 铰缝注浆 | m |
| -b | 劲性骨架加固 | 道 |
| 二 | 流岐1#桥工程量如下 |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:台帽剥落露骨) | m3 |
| 三 | 流岐2#桥工程量如下 |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:台帽剥落露骨) | m3 |
| 四 | 张家岱桥工程量如下 |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 |
| 403-14 | 铰缝渗水修复 |  |
| -a | 铰缝注浆 | m |
| 五 | 龙山桥工程量如下 |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 |
| 六 | 培风桥工程量如下 |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 |
| 七 | 宝橙桥工程量如下 |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 |
| 八 | 过海桥工程量如下 |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |
| -a | 裂缝封闭(位置:板底裂缝) | m |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 |
| 九 | 垟岙桥工程量如下 |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 |
| 十 | 过溪桥工程量如下 |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |
| 403-2 | 粘贴钢板(位置:板底裂缝) | m2 |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |
| -a | 裂缝封闭(位置:全桥裂缝) | m |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 |
| 十一 | 木林2#桥工程量如下 |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |
| 403-2 | 粘贴钢板(位置:板底裂缝) | m2 |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 |
| 十二 | 信智2#桥工程量如下 |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |
| 403-2 | 粘贴钢板(位置:板底裂缝) | m2 |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |
| -a | 裂缝封闭(位置:全桥裂缝) | m |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 |
| 十三 | 南行桥工程量如下 |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |
| -c | 挂网锚喷(位置:板底严重锈胀露筋) | m2 |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 |
| 403-14 | 铰缝渗水修复 |  |
| -a | 铰缝注浆 | m |
| 十四 | 溪边桥工程量如下 |  |
| 403 | 钢筋（预应力）混凝土梁桥加固 |  |
| 403-2 | 粘贴钢板(位置:板底裂缝) | m2 |
| 403-4 | 混凝土表面缺陷修复 |  |
| -a | 裂缝封闭(位置:全桥裂缝) | m |
| -d | 环氧砂浆修复(位置:全桥锈胀开裂、破损) | m3 |

第410节  加固墩台基础

3．410-1支付子目修改为：

| 410 | 加固墩台基础 |  |
| --- | --- | --- |
| 410-1 | 重力式基础加固(基础脱空) |  |
| -c | 浇筑混凝土基础 | m3 |

第411节  墩台加固

411.03  计量与支付

1．计量

增加（4）款：

因浇筑桥台挡块混凝土、安装钢筋产生的额外机械台班费、人工费，不再另行计量。

3．411-1支付子目修改为：

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 411 | 墩台加固 |  |
| 411-1 | 砌石松动 |  |
| -d | 水泥砂浆填充 | m2 |

# 增加416-1子目

| 416 | 左侧护栏缺失修复 |  |
| --- | --- | --- |
| 416-1 | 金属梁柱式护栏 | m |

# 第四部分   评审办法

评审办法前附表

| - 序号 | - 评审标准 | - 主观分/客观分权重 | - 响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 投标供应商自2020年1月1日以来类似项目业绩，每提供一个业绩得1分，本项最高得分3分。 业绩有效性认定：提供中标通知书和合同原件扫描件并电子签章。业绩认定时间以合同签订时间为准，合同内如无法体现项目负责人名字的，需提供加盖业主单位公章的业主证明。 | 客观分 | - 3分 | - 投标供应商业绩 |
| - 2 | 投入人员具备中具有专业的知识水平相关证件：质检员（或质量员）、施工员的，一类证书得2分，最高得4分； 投入人员具备中具有安全员C类证书得3分，最高得3分； | 客观分 | - 7分 | - 投入人员 |
| - 3 | - 投标供应商投入自有或租赁以下设施设备，一类设备1分，最高2分。 - 履带式或轮胎式起重机； - 沥青混凝土摊铺设备； - 路面铣刨机。 注：提供证明材料：自有的提供发票，租赁的提供租赁协议（其中协议租赁期限覆盖本项目服务期），否则不得分（提供原件扫描件并电子签章） | 客观分 | - 2分 | - 主要施工设备 |
| 4 | - 对本工程特点、难点的分析及针对性的施工方案与措施： - ①工程特点、难点分析到位，施工方案与措施完善的，得6分； - ②工程特点、难点分析基本到位，施工方案与措施基本完善的，得5分； - ③工程特点、难点分析尚可，施工方案与措施尚可的，得4分； - ④未体现相关内容的不得分。 | - 主观分 | 6分 | 重点、难点分析及措施 |
| - 5 | - 总体施工部署： - ①描述全面、合理的，具有可操作性的，得6分； - ②内容全面性及合理性一般，可操作性基本满足要求的，得5分； - ③描述较为简单的，得4分。 - ④未提供的不得分。 | - 主观分 | 6分 | - 总体施工部署 |
| 6 | - 工程施工技术方案、措施、施工组织设计： - ①内容全面、合理，具有明确的针对性及可操作性，各项施工措施明确、到位的得6分； - ②内容全面性及合理性一般，针对性及可操作性基本满足要求，各项施工措施可基本保障项目实施的得5分； - ③内容尚可，方案针对性尚可，可操作性尚可，各项施工措施尚可的得4分； - ④未提供的不得分。 | - 主观分 | 6分 | 工程施工技术方案、措施、施工组织设计 |
| 7 | - 针对满足工期要求的进度计划及控制措施进行评审： - ①针对性和可行性强的得6分； - ②针对性和可行性较强的得5分； - ③针对性和可行一般的得4分； - ④未提供的不得分。 | - 主观分 | 6分 | 进度计划及控制措施 |
| 8 | - 施工质量控制措施： - ①施工质量控制措施内容完善并到位的，得6分； - ②施工质量控制措施内容基本完善的，得5分； - ③施工质量控制措施尚可的，得4分； - ④未提供的不得分。 | - 主观分 | 6分 | - 质量控制 |
| 9 | - 安全、文明施工及环保等的保障措施： - ①保障措施完善且到位的，得6分； - ②保障措施基本完善的，得5分； - ③保障措施部分尚可的，得4分； - ④未提供的不得分。 | - 主观分 | 6分 | 安全、文明施工及环保等的保障措施 |
| 10 | - 其他主要施工设备的投入满足工程质量和进度要求的程度： - ①配置情况科学、合理的得4分； - ②配置情况较为科学、合理的得3分； - ③配置情况尚可的得2分； - ④未提供的不得分。 | - 主观分 | 4分 | 其他施工设备 |
| 11 | - 原材料、半成品、外购件外购设备等设备材料的质量保证措施： - ①方案科学合理、执行力强的得6分； - ②方案较为科学合理、有实质性措施的得5分； - ③方案尚可的得4分； - ④未提供的不得分。 | - 主观分 | 6分 | 设备材料的质量保证措施 |
| 12 | - 针对服务响应的及时性与便利性描述及承诺： - ①描述及承诺全面、合理的，响应积极的，得6分； - ②描述及承诺合理的，响应较积极的，得5分； - ③描述及承诺较为简单或响应尚可的，得4分； - ④未提供的不得分。 | - 主观分 | 6分 | - 售后服务 |
|  | - 工程保修方案及具体措施、承诺： - ①描述及承诺全面、合理的，响应积极的，得6分； - ②描述及承诺合理的，响应较积极的，得5分； - ③描述及承诺较为简单或响应尚可的，得4分。 - ④未提供的不得分。 | - 主观分 | 6分 |  |
| - 13 | - 磋商供应商有效最后报价的最低价作为磋商基准价，其最低报价为满分；计算公式［磋商报价得分=（磋商基准价/最后报价）*30分］。 评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | / | 30分 | - 价格评审 |

*备注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

## 一、评审方法

1.1本项目采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

1.2供应商评审综合得分=商务分、技术分+价格分

1.3商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

## 二、评审标准

2. 评审标准：见评审办法前附表。

## 三、评审程序

3.1符合性审查。磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定，对通过资格性审查供应商的响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3.2磋商

3.2.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.2.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组通过政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求通过政府采购云平台提交磋商记录，并由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章。

3.2.5供应商的磋商记录无法通过政府采购云平台上传的，可在规定时间内（不少于半小时）通过指定的电子邮箱（296645178@qq.com）提交。

3.3最后报价

3.3.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

3.3.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3.3.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.4比较与评价。磋商小组应当按照磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.5综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.6汇总商务技术得分。磋商小组各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.7报价评审。

3.7.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.7.1.1响应文件中开标一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.7.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.7.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价;

3.7.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.7.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.7.1规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律法规经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

3.7.2磋商报价不是固定价的，响应无效。

3.7.3报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的，响应无效。

3.7.4实质响应的供应商未在规定时间内按要求提交最后报价的。

3.7.5响应文件报价出现前后不一致的，且不按照磋商文件规定修正的；

3.7.6磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

3.8排序与推荐。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。出现并列第一名时由采购人确认成交供应商或采购人授权磋商小组按抽签方式确认成交供应商。

3.9编写评审报告。磋商小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果，按照评审得分由高到低推荐三名成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

## 四、评审中的其他事项

4.1供应商澄清、说明或者补正。对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2响应无效。▲有下列情况之一的，响应无效：

4.2.1供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的；

4.2.6最后报价具有选择性的;

4.2.7报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10供应商提供虚假材料投标的；

4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

4.2.13 响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

4.3.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.3.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.3.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

4.3.5不同供应商的响应文件相互混装；

4.3.6法律、法规或规章规定的其他串通行为。

4.4▲投标（响应）本项目的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

4.4.1不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

4.4.2上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

4.4.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

4.4.4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

6.修改磋商文件，重新组织采购活动。磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评审工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者成交供应商但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交供应商；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 拟签订的合同文本

第一节  通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》第四章第一节“通用合同条款”。

第二节  专用合同条款

A．公路工程专用合同条款

“A. 养护工程专用合同条款”采用《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2024年版）》第四章第二节“A.养护工程专用合同条款”。

B．项目专用合同条款

“B．项目专用合同条款”采用《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2024年版）》第四章第二节“B．项目专用合同条款”。

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 |  | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1.2.2 | 发 包 人：苍南县公路与运输管理中心 地 址： 邮政编码： |
| 2 |  | 1.1.2.6 | 监理人：合同签订后，通知承包人 地 址： 邮政编码： |
| 3 |  | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：自实际交工日期起计算 12 个月 |
| 4 |  | 1.6.3 | 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程相应部位施工前 7 天内签发图纸修改图给承包人 |
| 5 |  | 3.1.1 | 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准： (6) 监理人在行使15.3款及其他项变更前均需要经发包人事先批准。 |
| 6 |  | 4.2 | （1）履约担保的金额：合同金额的 1 %。 （2）履约担保的形式：合同签订后以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式在7个工作日内提交。 （3）履约保证金的退还： ①采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的履约保证金退还时间：履约保证金待工程交（竣）工验收合格后14日内，予以全部退还。 ②采用银行、保险公司出具的保函形式提交的，应满足以下几个条件： 1）见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。 2）如果由于工期延误或银行、保险机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。 3）保函期限：保函的期限自合同生效之日起至工程交（竣）工验收合格之日止。 |
| 7 |  | 5.2.1 | 发包人是否提供材料或工程设备：否 如发包人负责提供部分材料或工程设备，相关规定如下： / |
| 8 |  | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施：否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下： / |
| 9 |  | 11.5 | 逾期交工违约金：2000元/天； |
| 10 |  | 11.5 | 逾期交工违约金限额： 3 %签约合同价。 |
| 11 |  | 11.6 | 提前交工的奖金： / 元/天 |
| 12 |  | 11.6 | 提前交工的奖金限额： / %签约合同价 |
| 13 |  | 16.1 | 合同工期内不调价 |
| 14 | 17.2.1 |  | 开工预付款金额：合同金额的40%。 注：在签订合同时，承包人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，发包人可不适用前述规定。（浙财采监[2022]3号文件） |
| 15 | 17.2.1 |  | 材料、设备预付款比例：本项目不适用 |
| 16 | 17.3.2 |  | 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份 |
| 17 | 17.3.3（1） |  | 进度付款证书最低限额： /万元 |
| 18 | 17.3.3（2） |  | 逾期付款违约金的利率：/ |
| 19 | 17.4.1 |  | 质量保证金百分比：月支付额的 /％。 |
| 20 | 17.5.1 |  | 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份。 |
| 21 | 17.6.1 |  | 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份。 |
| 22 | 18.2 |  | 竣工资料的份数： 6 份,电子档案 1 份。 |
| 23 | 19.7 |  | 保修期同质量缺陷期重合：自实际交工日期起计算 12 个月。 |
| 24 | 20.1 |  | 建筑工程一切险的保险费率：3‰。 |
| 25 | 20.4.2 |  | 第三者责任险的最低投保金额：100 万元，事故次数不限(不计免赔额)；保险金额已包含在建筑工程一切险中。 |
| 26 | 20.5 |  | 安全生产责任保险的保险费率： 2 ‰ |
| 27 | 24.1 |  | 争议的最终解决方式：诉讼 诉讼法院名称：发包人所在地人民法院 |

项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”、“养护工程专用合同条款”的补充、细化或约定，应对照“通用合同条款”、“养护工程专用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

1、一般约定

1.1词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

通用合同条款1.1.2.2目细化为：

本项目的发包人为   苍南县公路与运输管理中心   。

4、承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

通用合同条款4.1.3项细化为：

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

承包人应在签订合同协议书后 7 天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。4.1.10 其他义务

本项第4.1.10（2）目细化为：

（2）承包人在本工程中，应严格执行国家、浙江省及项目所在地政府有关拖欠工程款和农民工工资相关法律法规及规定，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用综合管理服务系统。

承包人应按规定缴纳农民工工资保证金。

承包人应在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上分阶段公示民工工资支付情况，并公开2个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期符合相关规定。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

农民工工资的使用和支付按相关最新规定办理。

本项补充第4.1.10（4）～（14）：

（4）承包人应按照《浙江省交通建设工程施工安全风险管理办法》（浙交〔2021〕16号）、《公路水运工程平安工地建设管理办法》（交安监发〔2018〕43号）、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》（浙交〔2020〕104号）、《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》（浙交〔2021〕12号）等相关部门的要求进行安全、文明施工。承包人应加强做好文明施工，和谐稳定工作，避免发生因承包人原因引起的群体性上访事件。

（5）承包人应根据省（市）相关部门对扬尘治理提出的有关要求开展相应工作，此项费用包含在投标总价中发包人不另行计量支付；在施工过程中须采取相关防尘措施，发包人及监理人有权进行监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未采取必要措施导致或引发的有关罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其它一切责任应由承包人自行承担。

（6）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人应按发包人及监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台帐，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台帐，并保持其持续有效直至工程决算完成。

e .承包人应按发包人和相关管理部门的要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场和货源，承包人必须接受。

（7）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或与本工程有关的详细资料。承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

（8）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、建筑垃圾和渣土解体清运、临时用地【含取土（料）场、弃土（渣）场】的排水、防护及复耕复绿；项目部驻地、临时工棚、钢筋加工场、便道便桥、施工栈桥等临时工程的建筑垃圾（生活垃圾、渣土）解体清运、复耕复绿及赔偿；因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、修复和恢复等，并承担所有费用。如果上述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人工程款或保留金中抵扣，承包人应无条件接受。

（9）承包人对项目图纸资料负有保密义务。

（10）政府部门因举行大型活动而要求项目暂时停工的，承包人应及时作出响应并配合政府部门做好相应工作，由此增加的相关费用视作已包含在投标报价中，发包人不另行支付。行业管理部门因规划调整等原因而导致合同内容发生变化，承包人应与发包人双方协商解决。

（11）承包人应严格按照《浙江省自然资源厅关于贯彻落实自然资源部深化矿产资源管理改革若干事项意见的通知》（浙自然资规〔2023〕14 号）、《关于印发《温州市工程渣土处置领域专项治理工作方案》的通知》（温渣治办〔2023〕1 号）、《浙江省住房和城乡建设厅等 8 部门关于印发《浙江省工程渣土处置领域专项治理工作方案》的通知》（浙建城管发〔2023〕8 号））以及地方政府相关文件、环保等要求，做好项目弃渣（弃土）的处理。

（12）承包人应严格遵守交通运输综合执法、水利、生态环境、自然资源、住房和城乡建设等有关部门的规定，切实执行安全防护措施并保证施工安全，严格执行各项环保、水保措施。在承包人撤离时，发包人将根据交通运输综合执法、水利、生态环境、自然资源、住房和城乡建设等有关部门出具的损失索赔证明材料与承包人办理结算手续，否则由此发生的赔偿，将在承包人的工程款或保留金中扣除。

（13）承包人应树立森林防火意识，在施工过程中应对项目管理人员及现场工人等人员进行森林防火知识宣传，并做好防火巡护、火源管理、防火工具购置、火灾隐患排查等工作，并服从相关森林防火制度。

（14）承包人负责做好与本工程有关的信访维稳相关工作。包括及时向施工参与人、材料供应商、第三方、利害关系人等单位或个人做好信访维稳政策解读；积极了解信访动向，主动与信访人见面，对其进行面对面疏导、安抚，避免信访事件发生；若发生信访事件，承包人须积极处置，减少负面影响。如因承包人未及时做好信访维稳工作导致发包人损失的，由承包人承担全部损失并消除不利影响。

4.3  分包

通用合同条款4.3.2项补充：

本项目严禁转包和违法分包，且不得再次分包。

4.6 承包人人员的管理

通用合同条款4.6.3项细化为：

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，且应是承包人的在职人员，其上岗证书（或资格证书）上的企业聘用单位名称应与承包人名称一致。承包人应保持上述人员的相对稳定，未经监理人批准，不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

通用合同条款4.6款补充第4.6.6~4.6.8项：

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7 项目经理及项目技术负责人离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于 22 天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理、项目技术负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

4.11不利物质条件

通用合同条款4.11.1项约定

4.11.1 不利物质条件的范围：    无

9、施工安全、治安保卫和环境保护

9.1  发包人的施工安全责任

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

第（1）目细化为：

（1）由于发包人原因，工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

9.2承包人的施工安全责任

养护工程专用合同条款第9.2.1项补充：

监理人发现承包人在施工现场存在安全隐患或未落实安全生产费用的，应当提出要求其改正，施工单位拒不改正的，监理人可暂时停止工程款的计量支付，并及时向发包人报告。

第9.2.5项约定为：

安全生产费用按工程量清单第100章至第400章合计金额（不含工程一切险费、安全生产责任保险、安全生产费）的2%，专款专用。

(关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知财企〔2012〕16号)。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行浙江省人民政府《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第4号）已于2018年9月30日经浙江省第十三届人大常务委员会第五次会议通过，自2018年12月1日起施行的通知、《浙江省交通建设工程质量和安全生产监督工作实施办法》（浙交〔2019〕197号）自2019年12月1日起施行的通知的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》（浙交〔2021〕12号）的相关要求及最新规定办理。

10、进度计划

10.1 合同进度计划

养护工程专用合同条款第10.1款补充：

承包人编制施工方案的内容应包括(但不限于)：

（1）施工组织及现场布置

（2）技术人员配置及劳动力安排

（3）养护设备配置（包括质量检测设备）

（4）养护技术方案及措施

a．施工现场临时用电方案

b．对下列危险性较大的养护作业应当编制专项施工方案：

① 不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖

② 滑坡和高边坡处理

③ 桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程

④ 桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工

⑤ 隧道工程中的不良地质隧道施工

⑥ 大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除

⑦ 爆破工程

⑧ 其它危险性较大的养护作业

（5）质量、安全、进度、文明作业保证和保畅

（6）环境保护措施

（7）其它应说明的事项

11、开工和交工

11.4 异常恶劣的气候条件

本条款约定为：

(1)异常恶劣的气候条件，对本项目而言，是指发生龙卷风、工地受淹、超过桥梁设计洪水位以及不利降水等引起延误的情况。

(2)不利降水的衡量标准为：

a.按本省气象部门统计的项目所在地降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b.按项目所在地实际统计的年降水天数与a所指的年降水天数之差，每年计算一次。

(3)异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明予以评定，但在评定时还将考虑按同等标准，用施工期限内其它月份良好的气候的时间予以抵补。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

(4)若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期。

(5)受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期。

12、暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

养护工程专用合同条款12.1款(6)项约定：

(6) 由承包人承担的其他暂停施工：无

12.2  发包人暂停施工的责任

养护工程专用合同条款第12.2款原内容后补充：

发包人如连续2个月发生已计量应支付而未支付工程款的，承包人可停工。造成的损失由发包人承担。

13、工程质量

13.1工程质量要求

第13.1.1项约定为：

工程质量验收按技术规范及《公路养护工程质量检验评定标准》JTG5220-2020执行。本工程的质量目标为：验收合格。

承包人应为本合同的施工建立强有力的质保系统和质检系统，认真执行国家和交通运输部有关加强质量管理的法规与文件，开展全面质量管理，确保工程质量达到目标要求。若由于承包人不重视质量管理，工程验收未能达到目标要求，则按22.1款规定进行违约处理。

13.2  承包人的质量管理

第13.2.4项细化为：

13.2.4 承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规、规章及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》，严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

第13.5.1项补充：

隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行拍摄或照相，并向监理人提供相关资料作为计量支付的依据。

补充第13.7款：

13.7 质量抽检

主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付。

15、变更

养护工程专用合同条款第15.1款补充：

（6）经批复的设计文件不得随意改变，确需设计变更的，必须严格履行审批手续。普通国道非收费公路设计变更后突破总预算批复金额的，需经省级公路管理机构书面同意；普通国道非收费公路养护工程路面结构变化长度或实施里程调整超过15％、桥隧边坡总体处治方案变化等设计变更由设区的市公路管理机构审核审批。

16、价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

本项目在合同执行期间（包括工期拖延期间），因人工、材料、设备和机械台班价格波动、政策法规变化及工程数量变更等原因均不进行价格调整。

17、计量与支付

17.2 预付款

第17.2.1项细化为：

17.2.1预付款

预付款支付比例或金额：本工程预付款为合同金额的40%。

预付款支付期限：合同签订、承包人递交预付款担保后，且承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械进场后7个工作日内，发包人向承包人支付预付款。

注：在签订合同时，承包人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，发包人可不适用前述规定。（浙财采监[2022]3号文件）

17.2.2  预付款的扣回与还清

预付款扣回的方式：在支付第一期工程进度款时一次性扣回，如不足抵扣的，则在下期进度款支付时扣回，以此类推。

第17.2.3项补充：

17.2.3预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：合同签订后7个工作日内提供预付款担保。

预付款担保的形式为：采用银行保函形式。

银行保函应满足以下几个条件：

1）出具保函的机构：需经发包人确认。

2）为见索即付保函：在出现下列情况时，发包人不需要出具任何证明和理由，就可对银行保函进行收兑。

①承包人没有实施合同或未履行合同义务时；

②承包人因涉及相关司法案件导致预付款被采取查封、冻结或扣划等处置时；

③因不可抗力等原因导致该项目无法实施（包括暂停）时。

3）保函期限：在预付款完全扣回、释放完毕之前，应保证银行保函持续有效。

4）如因承包人未及时提供预付款担保，导致发包人无法支付预付款，不影响承包人履行合同义务，不得以此拖延或不履行合同义务。

17.3工程进度付款

17.3.2 进度付款申请单

通用合同条款17.3.2项中第一句“每个付款周期末”约定为“每月25日”。

17.3.3进度款证书和支付时间

（1）发包人根据承包人的进度进行付款，工程验收合格后7个工作日内，支付至合同金额的85%；（2）承包人提交竣工、结算资料并经结算完成后，支付至审定后结算价款的100%。保修期按相关规定执行。（3）发包人向承包人支付的一切费用，承包人不得移作他用。发包人和监理工程师有权对此进行监督，如承包人抽走用于本工程的资金，且影响了工程的实施，发包人有权单方终止合同，发包人的一切经济损失由承包人承担。

注：满足合同约定支付条件且收到承包人正式税务发票后7个工作日内支付相应工程进度款，由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除。

- 17.4 质量保证金

第17.4.1项约定为：/

18、交工验收

18.9竣工文件

养护工程专用合同条款18.1款补充：

18.1.4养护工程一般采用一阶段验收，完工交付使用后6个月内及时完成验收。技术复杂或规模较大的项目可采用两阶段验收，在工程完工后应当及时组织交工验收，一般在质量缺陷责任期满后6个月内完成竣工验收。

18.1.5普通国道非收费公路验收工作由设区的市公路管理机构组织并出具验收报告，并抄送省级公路管理机构和设区的市交通运输主管部门。

普通省道非收费公路验收工作由县（市、区）交通运输主管部门组织验收，并向设区的市交通运输部门报告，设区的市交通运输部门将辖区内的每年的省道验收情况汇总后向省级交通运输部门报告；收费公路养护工程项目验收工作由收费公路经营管理者自行组织，并将验收结果向省级和属地设区的市交通运输部门报告。

20、保险

20.1人员工伤事故的保险

20.2.1  承包人员工伤事故的保险

本项补充：

承包人应按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》等规定，在开工前及时办理农民工工伤保险，并要求其劳务合作单位也应进行此项保险农民工工伤保险已包含在安全生产责任保险中，发包人不再单独支付。

20.4 第三者责任险

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第三者责任险，第三者责任险已包含在建筑工程一切险中，发包人不再单独支付。

20.5 其他保险

本款细化为：

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。

承包人应办理法律法规规定必须投保的其他保险，如安全生产责任保险。

承包人为本项目办理保险的一切费用，除在工程量清单中另有列明外，均视为已包含在合同价中，不另行支付。

根据《中华人民共和国安全生产法》(2021修订版)、浙政办发《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》〔2017〕146号文件、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》浙应急法〔2020〕9号文件要求，承包人在整个项目实施期间对本标段工程投保安全生产责任制保险。

安全生产责任保险金额：工程量清单第100章（不含安全生产费、保险费）至第400章的合计金额。

在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保本项约定的安全生产责任保险，其保险费率、保险金额等有关内容投标人在报价时暂按项目专用合同条款数据表中约定的费率报价。

安全生产责任保险的保险期限：保险合同签订日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后28天内。

21、不可抗力

21.1不可抗力的确认

养护工程专用合同条款21.1.1（6）目约定

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：  ／

22、违约

22.1承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形

养护工程专用合同条款第22.1.1款补充：

(10)承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到合同约定质量目标要求的；

(11)承包人违反第4.9款及17.2款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

(12)在合同实施期间发现承包人在磋商响应时提供了虚假资料的；

(13)安全目标未达到磋商文件规定要求的。

22.1.2  对承包人违约的处理

养护工程专用合同条款第22.1.2款补充：

（1）承包人发生第22.1.1项(1)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％签约合同价的违约金；发生第22.1.1项(1)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

（2）承包人发生第22.1.1项(2)目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

（3）承包人发生第22.1.1项(3)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

（4）承包人发生第22.1.1项(4)目情形，则按第11.5款规定处理；

（5）承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第19.2.4项规定处理；

（6）承包人发生第22.1.1项(7)目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

（7）承包人发生第22.1.1项(8)目违反第4.6款约定的情形，项目经理或项目技术负责人未经发包人同意擅自离开工地或每月在工地不足22天者（特殊情形经监理人批准报发包人同意例外），每天课以违约金500元／人；承包人未经发包人书面同意更换项目经理和项目技术负责人课以4万元的违约金，更换其他主要管理人员和技术骨干课以每人次2万元的违约金；经同意批准更换的，项目经理和项目技术负责人课以2万元的违约金，更换其他主要管理人员和技术骨干课以每人次1万元的违约金；发生第22.1.1项(8)目违反第6.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金；

（8）承包人发生第22.1.1项(9)目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，课以不超过1％签约合同价的违约金；

（9）承包人发生第22.1.1项(10)目情形，则课以1％签约合同价的违约金；

（10）承包人发生第22.1.1项(11)目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

（11）承包人发生第22.1.1项(12)目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过1％签约合同价的违约金；

（12）承包人发生第22.1.1项(13)目情形，则课以不超过1％签约合同价的违约金。

## 第三节 合同附件格式

- 附件一  合同协议书（适用于养护工程）

合同协议书

（发包人名称）   （以下简称“发包人”）为实施   （项目名称）  ，已接受   （承包人名称）   ，以下简称“承包人”）对该项目     标段养护工程施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．第    标段由K   ＋      至K   ＋      计      km路面、桥梁    座，计长     m以及其它……。

2．下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款（含采购文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范；

（7）图纸（含采购文件补遗书中与此有关部分）；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及响应文件中的养护工程作业方案；

（10）其它合同文件。

3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4．根据工程量清单所列的预计数量和单价总额价计算的签约合同价：人民币（大写）                        元（¥         ）。

5．承包人项目经理：           ；承包人项目技术负责人：           。

6．本合同养护工程质量符合           标准。

7．为本合同养护工程实施和完成的报酬，发包人承诺按合同已标价工程量清单子目单价及实际数量，以计价规范作为工程计量支付依据的约定条件向承包人支付工程价款。

8．承包人承诺按合同约定承担本养护工程的实施、完成及缺陷修复。

9．承包人按照监理人指示进驻，承包期为       日历天。

10．本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部养护工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满发缺陷责任终止证书后失效。

11．本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年   月      日                     年    月      日

附件二  廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                   （项目名称）的项目法人               （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目      标段的公路养护施工单位                （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行          （项目名称）     标段养护工程合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

3．承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为            （项目名称）      标段公路养护工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年   月       日                  年    月       日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）     承包人监督单位：（全称）（盖单位章）

附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在               （项目名称）      标段公路养护施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人          （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规范》、《公路筑养路机械操作规程》和发包人及上级部门等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求，承担服务期间一切安全责任。

(2)坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全全员安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)承包人参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11)安全生产费按照浙交〔2021〕12号省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知等的相关规定使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本一式二份，副本    份，合同双方各执正本一份，副本   份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年   月   日                            年   月   日

附件四  其他管理和技术人员最低要求

其他管理和技术人员最低要求

| 人员 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |

注：招标人应在采购文件中规定若投标人在所投标段中标需派驻的其他管理和技术人员（例如项目副经理、专业工程师等）。上述人员应提供投标截止期前已在投标人单位缴纳社保的证明，具体人选由招标人和成交供应商在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，不允许更换。如成交供应商拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。

- 附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求

主要机械设备和试验检测设备最低要求

| 设备名称 | 规格、功能及容量 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |

注：招标人应在采购文件中规定若投标人在所投标段中标需提供的主要机械设备和试验检测设备。招标人将在合同谈判阶段要求成交供应商按照本表的最低要求填报为本标段配备的主要设备，在经招标人审批后作为投入本标段的主要设备且不允许更换。如成交供应商拟提供的设备数量和规格指标等不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。

附件六  项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：             （盖单位章）

法定代表人：   （职务）

（姓名）

（签字）

年    月     日

抄送：  （监理人）

附件七  履约担保格式

履 约 担 保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下简称“承包人”）于      年   月   日参加              （项目名称）     标段公路养护工程施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                   元（¥           ）。

2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4．发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年     月      日

附件八  发包人支付担保格式

发包人支付担保

(承包人名称)：

鉴于你方作为承包人已经与_____________________（发包人名称）（以下称“发包人”）于________年____月____日签订了_____________________（工程名称）施工合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是主合同约定的工程款。

本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

我方保证的金额是主合同约定的工程款的___ ％，数额最高不超过人民币元（大写：_________）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后____日内。

你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明耍求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在7个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1．在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2．发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3．我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时， 自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的'我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起____个工作日内将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1．因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3．你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款笫15条约定的变更除外），如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4．因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请__________仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字、加盖单位公章并交付你方之日起生效。

担 保 人：                     (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字)

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月    日

注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约保证金对等。

- 附件九  养护工程质量责任合同

养护工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，  （项目名称）  的发包人          （以下称甲方）与承包人            （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本养护工程项目的质量目标为：             。施工质量责任人           。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行  （项目名称）  第    标段养护工程合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的养护施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在养护施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反养护施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方应向乙方提供主要原材料和产品质量的检验标准和检测频率，重点明确主要受力构件产品平行抽检和见证检验的要求。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按养护施工合同的约定支付工程款，除养护施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的养护施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的养护施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的养护施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的养护施工任务。

（三）乙方必须严格履行养护施工合同，按投标承诺的养护施工技术人员及时到位。养护施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方应配备专职的质量管理人员。

（五）乙方应按采购文件要求建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（六）乙方必须按照工程设计图纸和养护施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（七）乙方在养护施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（八）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；养护施工技术资料应真实、完整。

（九）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对涉及结构安全的锚夹具、支座、吊杆（索）等受力构件产品检测，应当在甲方或者监理单位见证下现场取样，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（十）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目缺陷责任年限之日止。

第七条  本合同作为  （项目名称）  第    标段养护施工合同附件，与工程养护施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                  (盖单位章)    承包人：                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)    法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年   月    日                            年   月    日

- 附件十  项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

______________________（承包人名称）将完善________________________（项目名称）养护工程图纸资料制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

特此承诺。

承包人：                   (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字)

年   月    日

- 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

目录

- （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明…（页码）

- （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函…………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求……………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求……………………………………………………（页码）

（5）联合协议(如有） …………………………………………………………（页码）

一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明

（联合体响应的，联合体各方均需提供）

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

二

苍南县公路与运输管理中心、浙江佳慧工程项目管理有限公司：

我方参与2025年苍南县农村公路三类桥梁维修加固项目（重2）【项目编号：CNDL2025116】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以磋商截止时间为准）。

供应商名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据采购公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到采购公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据采购公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五 、 联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供]

## 商务技术文件部分

目录

（1）响应函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议（如有）……………………………………………………………（页码）（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评审标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

## 一、响应函

苍南县公路与运输管理中心、浙江佳慧工程项目管理有限公司：

（磋商供应商全称）   授权    （授权代表名称）        为本公司授权代表，参加贵方组织的                   （项目编号:           ）竞争性磋商采购的有关活动，进行磋商。为此：

- 2.1提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

    - 该项目的磋商报价以最后一轮报价为准；

    - 保证遵守竞争性磋商的磋商文件中的有关规定。

    - 保证严格执行双方所签的服务合同，并承担全部规定的责任义务。

    - 磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

    - 我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

    - 磋商有效期：提交响应文件截止之日起90日内有效。。

    - 与本磋商有关的正式通讯地址为：              邮编：              电话：                     传真：                   。

供应商名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

## 二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（供应商名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              电联系方式：

附：供应商授权代表身份证复印件。（正反面）

供应商全称：                             （盖公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

- 1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

- 2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）

## 法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （供应商名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

供应商全称：                    （盖公章）

日期：        年       月      日

注：

1.本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供

## 三、分包意向协议（如果有）

[成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件7)；采购人不同意分包或者供应商成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

## 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件按照磋商文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件 第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的磋商有效期不少于磋商文件中载明的磋商有效期。 | 响应函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足磋商文件的其它实质性要求。 | 磋商文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，磋商文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |
| ... | ... | ... | ... |

注：按本格式和要求提供

## 五、评审标准相应的商务技术资料

（按磋商文件第四部分评审办法前附表中“响应文件中评审标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 交（竣）验收时间 | 采购单位名称 | 采购单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 说明：附业绩证明。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

拟派人员配备情况表

| 姓名 | 拟从事本项目岗位 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位成交，我方保证并配备上述项目服务人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：附人员有关证件/证书。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

## 拟投入材料、设备一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 备注及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表仅提供了格式，磋商供应商可根据本表进行相应扩展。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

六、商务技术偏离表

| 序号 | 磋商文件章节及具体内容 | 响应文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：如有未列出的，视为供应商响应磋商文件的全部要求。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：   年   月   日

七、政府采购供应商廉洁自律承诺书

苍南县公路与运输管理中心、浙江佳慧工程项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目采购要求参加磋商。在这次投标过程中和中标/成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标/成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名/公章）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 报价文件部分

目录

- 第（）轮开标一览表（报价表）………………………………………………（页码）

## 已标价工程量清单………………………………………………………………（页码）

## 供应商认为需要提供的其它报价说明文件和资料…………………………（页码）

一、第（）轮开标一览表（报价表）

苍南县公路与运输管理中心、浙江佳慧工程项目管理有限公司：

| 项目名称 | 总报价（元） | 项目负责人 |
| --- | --- | --- |
| 2025年苍南县农村公路三类桥梁维修加固项目（重2） |  |  |

注：

1.总报价包括完成本次项目需完成全部工作所发生的所有费用。

2.此表中“报价总价”应与已标价的工程量清单中的报价总价相一致。

3.本项目报价应与磋商文件中的磋商供应商须知、合同通用条款、合同专用条款、标准以及采购范围涵盖工程内容一起阅读和理解。

6.此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应磋商文件。

供应商名称（电子签名/公章）：

日      期：    年   月   日

二、已标价工程量清单

磋商供应商应按照第三部分“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项

# 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性响应条款

- 1.1在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知供应商延长磋商有效期。▲供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

1.2▲供应商未按照磋商文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其响应无效。

1.3▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得分别参加同一合同项下的采购活动。

1.4▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.5▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.6▲必须提供---《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》

- 无效标条款

- 2.1关于响应无效：▲有下列情况之一的，响应无效：

2.1.1供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求）；

2.1.2响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

2.1.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

2.1.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

2.1.5响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的；

2.1.6最后报价具有选择性的;

2.1.7报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的;

2.1.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

2.1.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

2.1.10供应商提供虚假材料投标的；

2.1.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

2.1.12供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

2.1.13响应文件不满足磋商文件的其它实质性要求的；

2.1.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

2.2关于串通投标：▲有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

2.2.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.2.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.2.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

2.2.4不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

2.2.5不同供应商的响应文件相互混装；

2.2.6法律、法规或规章规定的其他串通行为。

2.3▲投标（响应）本项目的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

2.3.1不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.3.2上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

2.3.3不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

2.3.4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的

2.4供应商必须对磋商文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其响应无效。。

# 附件

## 附件1：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签名/公章）：

日  期：

## 附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 附件4：中小企业划型标准

以《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213号为准

## 附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 交通运输业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 交通运输业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据采购文件第二部分供应商须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字〔2017〕213号文件确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：联合协议（如有）

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据磋商文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评审标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分采购公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：分包意向协议（如有）

（中标/成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标/成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按磋商文件第一部分采购公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

- 其他附表：

- 政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系  □与            （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现          供应商之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

供应商全称：                  （盖公章）

供应商代表签名：

日期：        年       月      日

## 政府采购履约验收书

- （参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |