2025年孝丰镇农村公路养护、维护服务政府采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

项目编号：ZJTX-ZFCG-2025002

采购项目：2025年孝丰镇农村公路养护、维护服务政府采购项目

采 购 人：安吉县孝丰镇人民政府

采购代理机构：浙江同信工程项目管理有限公司

采购类型：分散采购委托代理

二0二五年二月

目   录

第一章    竞争性磋商公告	3

第二章      供应商须知	7

前 附 表	7

一、适用范围	13

二、定义	13

三、供应商的资格要求	13

四、磋商费用	13

五、竞争性磋商报价	13

六、履约保证金	14

七、质疑和投诉	14

九、采购文件的澄清与修改	15

十、响应文件有效期	15

十一、响应文件的组成	15

十二、响应文件编制（电子交易）	17

十三、响应文件的递交	18

十四、无效响应文件	18

十五、确定成交供应商方法：	19

十六、授予合同	19

十七、可中止电子交易活动的情形	19

十八、终止采购活动	20

第三章  磋商项目服务范围及要求	21

第四章  磋商原则和程序	39

第五章 合同主要条款	49

第六章  响应文件格式	52

磋 商 声 明 书	62

初 次 报 价 表	63

三、其他文书、文件格式	74

# 第一章    竞争性磋商公告

项目概况 2025年孝丰镇农村公路养护、维护服务政府采购项目 的潜在供应商应在政府采购云平台http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；获取（下载）采购文件，并于2025年7月23日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJTX-ZFCG-2025002

项目名称：2025年孝丰镇农村公路养护、维护服务政府采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：2100000.00

最高限价（元）：2100000.00

采购需求：农村公路日常养护维护、巡查记录等；

数量：1

预算金额（元）：2100000.00

单位：项

简要规格描述：农村公路日常养护维护、巡查记录等。

合同履约期限：12个月，具体以合同约定时间为准。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小微企业采购，中小微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）应按照采购文件附件的格式要求在资格证明文件中提供《中小企业声明函》。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年7月23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）地点（网址）：政府采购云平台http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；

方式：本项目采购文件实行“政采云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政采云平台”的账号注册，同时办理CA数字证书申领； 潜在供应商登陆“政采云平台”，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年7月23日9:00（北京时间）

地点（网址）：供应商的响应文件应通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”在线递交，以及在政采云平台（www.zcygov.cn）在线参加磋商。

五、响应文件开启

开启时间：2025年7月23日9:00（北京时间）

地点（网址）：供应商的响应文件应通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”在线递交，以及在政采云平台（www.zcygov.cn）在线参加磋商。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.其他事项：1）书面质疑受理地点及联系人： 浙江省湖州市安吉县昌硕街道祥溪南苑178幢15室  浙江同信工程项目管理有限公司，联系人 陈红 17357287658,同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱357052265@qq.com。 2）本项目执行的政府采购政策： 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）； 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； 财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。3）资格审查： 本项目采用资格后审。 4）本次采购有关信息发布媒介 浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn 安吉县公共资源交易网http://www.anji.gov.cn  5）采购代理费用 由成交供应商支付。 6）本采购项目中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。网址：http://www.anji.gov.cn/art/2021/10/28/art_1229518630_3837633.html。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：安吉县孝丰镇人民政府

地    址：孝丰镇曙光路87号

传    真：/

项目联系人（询问）： 施悦

项目联系方式（询问）：0572-5053099

质疑联系人：余先生

质疑联系方式：15868283348

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江同信工程项目管理有限公司

地    址：浙江省湖州市安吉县昌硕街道祥溪南苑178幢15室

项目联系人（询问）：陈女士

项目联系方式（询问）：15757832449

质疑联系人：朱先生

质疑联系方式：15268247971

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：安吉县财政局

地    址：安吉县昌硕街道凤凰路凤凰五区188号

传    真：/

联系人 ：采监科王庭

监督投诉电话：0572-5807951

安吉县孝丰镇人民政府

浙江同信工程项目管理有限公司

2025年07月10日

# 第二章      供应商须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025年孝丰镇农村公路养护、维护服务政府采购项目 项目编号：ZJTX-ZFCG-2025002 |
| 2 | 采购数量及单位：详见采购文件第三章。 |
| 3 | 磋商报价及费用： 1、本项目应以人民币报价； 2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 3、采购代理费用由成交供应商支付，收费额以预算金额总价为基础，100万部分按照1.5%，100-500万部分按照0.8%。不足5000元的按5000元计取。结算方式时间为： 成交供应商在领取成交通知书前，以转账、银行汇票或现金缴入代理公司账户为准。 帐户名称：浙江同信工程项目管理有限公司安吉分公司 开户银行：浙江安吉农村商业银行股份有限公司 帐号：201000341759098 |
| 4 | 磋商保证金： 无。 |
| 5 | 答疑与澄清： （1）供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 （3）质疑受理：1、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。 2、供应商应将书面质疑函邮寄至浙江省湖州市安吉县昌硕街道祥溪南苑178幢15室 浙江同信工程项目管理有限公司，联系人 陈女士15757832449,同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱357052265@qq.com。 |
| 6 | 现场踏勘： 不集中组织。供应商可自行前往对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。如供应商未进行现场探勘而引起的投标失误、合同签订失误等责任由供应商自行承担。 |
| 7 | 响应文件的制作及组成： (1)响应文件组成： 资格证明文件、商务报价文件、技术文件。 (2)响应文件编制： 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 (3)响应文件的形式： ☑电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）。 “电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件；“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份响应文件无效。 (4)响应文件份数： “电子加密响应文件”(必须提交）：在线上传递交一份。 “备份响应文件”（不强制提交）：密封包装后在响应文件递交截止时间前邮寄至浙江省湖州市安吉县昌硕街道祥溪南苑178幢15室，浙江同信工程项目管理有限公司，联系人陈红，联系电话15757832449，数量为U盘一份。 纸质版响应文件的提供：成交供应商应在成交公告发出后三天内提供与在线响应文件一致的纸质版响应文件及在线询标答复函、最终报价表等，共一式三套。具有电子签章或单位公章，提交给采购代理机构作为各单位资料存档使用。成交供应商应确保纸质版资料与在线电子版资料的一致性，否则导致后期纠纷的责任由成交供应商自行承担。 |
| 8 | 响应文件的上传和递交： （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： 供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则响应文件无效。 “电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交：(不强制提交) 供应商在“政采云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，还可以在响应文件递交截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份响应文件”（一份）； “备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份响应文件”无效； 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政采云平台”的，其响应文件无效。 |
| 9 | 响应文件递交地点及截止时间： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线递交响应。 时间：2023年7月23日9：00时前。 |
| 10 | 磋商会议时间和地点： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线磋商。 时间：2025年7月23日9：00时整。 供应商应准时在线参加。 |
| 11 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理： （1）磋商时间到，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，响应文件无效。 |
| 12 | 可中止电子交易活动的情形： 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 13 | 评审办法：详见本磋商文件第四章 |
| 14 | 信息刊登媒体： 浙江政府采购网 httP：//www.zjzfcg.gov.cn／ 安吉县公共资源交易网 httP：//www.anji.gov.cn／ |
| 15 | 成交公告及成交通知书： 采购人依法确定成交供应商2个工作日内，发出成交通知书。 同时成交公告发布于浙江政府采购网 (http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 、安吉县公共资源交易网（http://www.anji.gov.cn），成交公告期限为1个工作日。成交供应商的《中小企业声明函》（如有）随成交结果同时公告。 |
| 16 | 签订合同： 成交通知书发出后30天内，成交供应商和采购人签订政府采购合同。享受政府采购支持中小企业扶持政策成交的供应商，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |
| 17 | 信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 时间：提交首次响应文件截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其资格审查不通过。 |
| 18 | 政府采购政策执行：本项目中小企业政策执行以下第1）条。 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为建筑业。 ☑1）本项目为专门面向中小企业采购，提供服务的供应商非中小企业的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照磋商文件附件的格式要求在资格文件中提供《中小企业声明函》； ☒2）本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品和服务的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的投标价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 |
| 19 | 节能环保要求（本项目不适用）： 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，供应商所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） 供应商提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页及有关部门的证明文件） |
| 20 | 磋商注意事项： （1）成交后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以依法按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。供应商成交后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，供应商应继续承担超过部分的损失。 （2）存在下列行为的，采购人将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： 中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； 响应文件有效期内撤销响应文件的。 |
| 21 | 磋商响应文件有效期：90天。 |
| 22 | 供应商注册： 未注册加入“浙江省政府采购供应商库”的供应商，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定进行注册登记（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）。一旦被确定为成交候选供应商的，应当在发出成交通知书前按规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出成交通知书。 |
| 23 | 纸质版投标文件（响应文件）的提供：中标（成交）供应商应在中标（成交）公告发出后三天内提供与在线投标（响应）文件一致的纸质版响应文件及在线询标答复函、最终报价表等，共一式二套。具有电子签章或单位公章，提交给采购代理机构作为各单位资料存档使用。中标（成交）供应商应确保纸质版资料与在线电子版资料的一致性，否则导致后期纠纷的责任由中标（成交）供应商自行承担。 |
| 24 | 特别说明： 本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |
| 25 | 解释：本磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 26 | 政府采购政策执行： （1）采购本国生产的货物、工程和服务（经审批允许进口产品投标的除外） （2）支持绿色采购 （3）支持科技创新 （4）中小企业信用融资 （5）支持中小企业发展 |

- 一、适用范围

仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的服务。

- 二、定义

1、“采购人”系指安吉县孝丰镇人民政府。

2、“采购代理机构”系指 浙江同信工程项目管理有限公司。

3、“招标采购单位”系指组织本次磋商的“采购人”和“采购代理机构”

4、“供应商”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的供应商。

5、“服务”系指按竞争性磋商文件要求，提供道路维修、保养等相关义务。

- 三、供应商的资格要求

符合竞争性磋商公告第二条供应商资格要求。

- 四、磋商费用

无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担与磋商响应有关的全部费用。

- 五、竞争性磋商报价

1、竞争性磋商报价以人民币为结算货币。

2、磋商报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

▲3、磋商响应文件中只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。报价即履行合同的最终价格，应包括采购文件、合同条款约定的人工、材料、机械、设备、措施费、安全文明施工费、管理费、税金等相关的一切费用，凡未列入的均将被认为已包含在报价中。

4、磋商报价分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成。政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱提供（最终报价表格式见附件，指定邮箱：357052265@qq.com）。

因本项目采用竞争性磋商方式，供应商最终报价与其响应文件中的初次报价不一致的，各项成交单价按最终报价总价与初次报价总价同比例变动计算。

5、供应商应按竞争性磋商文件的要求认真填写相应材料，磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

6、供应商应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，采购人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

7、供应商对竞争性磋商文件里有关磋商报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在磋商前提出修改意见，否则视同全部确认。

- 六、履约保证金

不收取。

- 七、质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑起算日期如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

3、质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4、供应商一旦递交了响应文件，即被视为接受了本采购文件的所有内容，对采购文件无任何异议。

- 九、采购文件的澄清与修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交响应文件截止时间。

- 十、响应文件有效期

1、响应文件从磋商之日起，有效期为90天。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、响应文件有效期内，供应商撤销其响应文件的，采购人将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开。

- 十一、响应文件的组成

1、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照磋商文件及采购服务的要求，详细编制响应文件，并对磋商文件的要求做出实质上的响应。未实质上响应的响应文件将可能导致被拒绝，但允许报价在满足并优于采购要求的前提下出现的微小差异。

2、供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术文件、资料，包括采用的计量单位，并保证响应文件的正确性和真实性，响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其磋商的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

3、响应文件的组成

3.1 资格证明文件包括：

(1)磋商申请函；

(2)营业执照副本复印件；

(3)法定代表人身份证明书；

(4)法定代表人授权委托书；

(5)小中小企业声明函；

3.2 商务报价文件包括：

(1)磋商声明书 ；

(2)初次报价表 ；

(3)供应商情况表 ；

(4)同类项目实施情况一览表；

(5)商务响应表；

(6)应急响应。

3.3 技术文件包括：

- (1)项目理解及分析

- (2)公路保洁服务运营方案

- (3)绿化养护服务运营方案

- (4)管理制度

- (5)机械配置

- (6)质量保证措施

- (7)应急预案及措施

- (8)与业主共同协作、配合承诺措施，及对业主合理化建议

- (9)应急响应

- (10)同类项目业绩

- (11)技术响应表

## (12)其他材料

- 十二、响应文件编制（电子交易）

1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应（电子交易）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2、供应商应当按照本章节 “响应文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

3、本采购文件中有提供格式的，供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的或采购文件要求提供相关证明的，还需后附相关证明材料），未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

5、响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

6、供应商没有按照本采购文件内 “响应文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

7、响应文件的签章

7.1 响应文件的签章见《前附表》；

7.2 响应文件应由供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖供应商公章。

7.3 参与在线响应时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

8、响应文件的形式

8.1 响应文件的形式：见《前附表》；

8.2 “电子加密响应文件”：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

8.3 “备份响应文件”：“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份响应文件”视为无效的“备份响应文件”。

9、响应文件的份数

响应文件的份数：见《前附表》。

- 十三、响应文件的递交

1、响应文件的上传、递交响应文件”的上传、递交：见《前附表》。

2、“电子加密响应文件”解密和异常情况处理“电子加密响应文件”解密：见《前附表》。

3、响应文件的补充、修改或撤回

3.1 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，“政采云平台”将予以拒收。

3.2 响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

4、响应文件的备选方案

供应商不得递交任何的备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是备选方案。

5、响应截止期

5.1供应商应按前附表规定的时间、地点将“电子加密响应文件”上传至“政采云平台”，响应截止时间后递交的“电子加密响应文件”，“政采云平台”将予以拒收。

5.2供应商应按前附表规定的时间、地点将“备份响应文件”递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的“备份响应文件”。

5.3采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

- 十四、无效响应文件

发生下列情况之一的响应文件被视为无效：

1、在采购文件规定的递交截止时间以后送达的响应文件；

2、响应文件递交截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，响应文件无效。

3、与采购文件有重大偏离的响应文件；

4、磋商时供应商法定代表人（或授权代表）未在线参加磋商的；

5、不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

6、不符合法律、法规和本采购文件规定的其他实质性要求的。

- 十五、确定成交供应商方法：

在质量与服务均能满足采购项目要求的前提下，以综合得分由高到低的原则确定成交候选供应商， 详细的磋商程序见竞争性磋商文件第四章内容。

- 十六、授予合同

1、授予合同的依据

招标采购单位签发的成交通知书；

磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

2、合同签订

2.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现成交结果和磋商承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.2 成交供应商有拖延、拒签合同的或有弄虚作假情况的，将被取消成交资格，给采购人造成的损失应予以赔偿，同时采购人可以与根据评审报告推荐的顺序与排位在成交供应商之后下一成交候选供应商签订合同，以此类推。

3.采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任。

4.签订合同后2个工作日内，采购人应及时在政采云平台进行合同备案。

- 十七、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 十八、终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、除相关规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

## 第三章  磋商项目服务范围及要求

本技术（服务）要求适用于《2025年孝丰镇农村公路养护、维护服务政府采购项目 》的采购，是采购人为该项目的供应商提出的技术（服务）规范要求，为供应商完成响应文件的依据。本章所提出的内容为本项目的最低要求，供应商必须认真阅读以下内容，以免造成磋商损失。

## 一、项目概况

1、项目编号：ZJTX-ZFCG-2025002

2、项目名称：2025年孝丰镇农村公路养护、维护服务政府采购项目

## 二、采购内容

| 序号 | 名称 | 服务期 | 服务内容 | 预算 （万元） | 总预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年孝丰镇农村公路养护、维护服务政府采购项目 | 1年 | 农村公路日常养护内容路面污染的清扫、公路用地范围内（边沟外1米范围内）杂物及白色垃圾、清除中央和路肩杂草、配合除雪、清理公路边沟、平整路肩，因地制宜做好公路两旁行道树的绿化管护，确保行道树生长良好、美观、无病虫害。及时清理塌方和路面小型堆积物，落实公路巡查，发现重大塌方和水毁等险情时时上报塌方情况；采用浙政钉APP 浙路智富平台对辖区农村公路进行3-7天一轮的巡查；包括但不限于以上之外交通设施养护内容。区域道路内的路基、路面、桥涵及公路附属设施维修、维护。日常巡查和记录等。 | 210 | 210 |
| 注：1、农村公路日常养护包括：公路总长约178.746km。 2、投标报价包括人员工资、材料费、机械费、车辆及设备设施投入、措施费、税费、保险、利润、管理费等所有费用。 3、磋商报价不得超过总预算价及单项预算价，否则做无效标处理。 |  |  |  |  |  |

## 三、农村公路日常养护服务要求

本项目农村公路日常养护包括区域范围内约178.746KM农村公路的日常巡查、日常保养和小修。日常巡查是为及时发现农村公路及其所属设施损坏、污染及其他影响正常通行的情况，开展的日常检查、查看工作。日常保养是对农村公路及其所属设施经 常进行清洁、整理等维护保养的作业。小修是对农村公路及其所属设施的轻微损坏进行的修补。

1、路面日常养护：

1.1 路面养护内容

路面日常巡查包括查看路面病害类型、严重程度及规模，路面是否存在有碍通行安全的障碍物，路缘石是否缺损、倾斜等内容。发现问题时，应进行记录、处理。

路面日常保养包括清理路面上的积土、积沙、泥污、积雪、积冰等内容。应通过日常保养保持路面整洁。在保养过程中要注意路面上的石块、坚硬物等，尤其是砂石路面。

1.2 路面养护总体要求：

应保持路面清洁、完好； 沥青路面应平整，水泥混凝土路面应表面平顺，砂石路面应平整坚实、 排水良好，砌块路面应无缺损；路缘石应整齐顺适。

路面养护工作要坚持全天候养护制度，及时清扫路面杂物、抛撒物等，清除路肩及绿化平台内垃圾、废弃物。达到路容路貌整洁美观，使辖区内公路始终保持畅、洁、绿、美的良好状态。

路面养护应重视排水，及时修补路面的裂缝、坑洞等，防止地表水下渗。路面应保持横坡适度。

1.3 路面养护具体要求

（1）路面养护队应根据实际路况科学合理配备人员，划分养护责任段，专门负责路面养护、路基边坡除草、清理边沟、绿化平台等杂物清理工作。

（2）无路缘石、无绿化平台的路段路面养护时，连同路肩一并横向清扫，清扫的重点是路面与路肩结合部，应将路面上的砂石、尘土及杂物全部清扫出路基以外，做到无高路肩、路面与路肩整洁、线型清晰。

（3）埋设路缘石的路段清扫的重点是路面与路缘石接合部，清扫时，先用扫帚纵向将尘土、树叶等杂物清扫成堆然后集中清运，严禁将尘土堆在路肩上、绿化台或泄水槽内。

（4）对城镇附近已建成绿化平台的路段清扫时，首先将路面尘土杂物纵向清扫成堆，清除出绿化平台以外，再将草坪内杂物清扫干净。

（5）在公路日常保养和巡视中，养护工应随时将路面上的建筑垃圾、树枝、油污及其他附着物清扫干净，保障公路安全畅通。

（6）雨雪天气，养护工必须上路巡查。路面积水必须在雨停后一天内排除干净。路面有积雪时，应采取措施，及时清除积雪，特别是陡坡、急弯、桥头路段，要在第一时间清除完毕，发生冰冻路段应及时铺撒防滑料或工业盐，确保行车安全。

（7）养护工在进行清扫作业时，必须穿标志服，戴安全帽，并在身后设立明显的养护作业标志。

2、路基日常养护：

2.1路基日常养护内容

农村公路路基养护包括路肩、边坡、排水设施、防护及支挡结构和涵洞的养护。

（1）路肩 ：

路肩日常巡查包括查看路肩是否存在缺损，是否存在杂物，与路面衔接是否平顺等内容。

路肩日常保养包括清理路肩杂物，修剪草皮和修整路肩等内容。应通过日常保养保持路肩整洁。

路肩上除堆料台外，禁止堆放垃圾、碎石、杂物等，发现时应及时清理。严禁在桥头引道、弯道内侧和陡坡等处设置堆料台。日常保养中，路面上的垃圾、杂物等清扫至路肩后，要集中清运。

（3）边坡

边坡日常巡查包括查看坡面是否存在冲刷，坡体是否出现松动、剥落、滑移和坍塌等内容。

边坡日常保养包括修整坡面植物，清理坡面杂物，清理坡脚及碎落台的堆积杂物等内容。应通过日常保养保持边坡坡面整洁。

（4） 排水设施

排水设施日常巡查包括查看排水设施是否通畅，是否存在破损等内容。应加强对暗沟、渗沟等隐蔽性排水设施的检查。

排水设施日常保养包括清理疏通边沟、排水沟、截水沟、急流槽、拦水带、跌水井等，清除排水设施内的杂草、垃圾、淤泥等内容。应通过日常保养保持排水通畅。

（5）防护及支挡结构

防护及支挡结构日常巡查包括查看圬工是否存在局部破损，勾缝是否脱落，泄水孔是否淤塞，防护及支挡结构是否存在倾斜、滑移、下沉、变形，基础是否存在冲刷等内容。

防护及支挡结构日常保养包括清理沉降缝和伸缩缝内的杂物，疏通泄水孔，清理防护及支挡结构物顶部的杂物、碎石等内容。应通过日常养护保持防护及支挡结构的排水顺畅，表面整洁。

（6）涵洞

涵洞日常巡查包括查看圬工（砌体）有无开裂，洞内有无淤塞，进水口是否堵塞，翼墙是否完整，洞口铺砌有无冲刷、脱落等内容。

涵洞日常保养包括清洁洞口杂物，清除洞内的堆积物、淤积物、漂浮物等内容。应通过日常保养保持涵洞畅通。

2.2路基养护总体要求：

路基应完好稳定；路肩应与路面衔接平顺，横坡适度、边缘顺适、表面平整；边坡应保持坡面平顺，无冲沟；排水设施应无堵塞、无损坏，排水畅通；挡土墙等附属设施应保持完好，无损坏。

路基各部分经常保持完整，达到“六个面，八条线”的标准要求(路肩、内边坡、边沟六个面，路面边缘、路肩边缘、边沟内边缘、边沟外边缘八条线)，不损坏变形，经常处于完好状态。

2.3路基养护具体要求

（1）路肩的清扫养护应与路面的养护工作同时进行，严禁将杂物堆积在路肩上，路基上小的堆积物（2M3以内）应由养护工随时清除出路基以外，大的堆积物由养护站组织机械清除，保障路容整洁美观。

（2）路肩应保持适当的横坡，土路肩或植草坪路肩横坡度不得小于路面横坡度；埋设路缘石的路肩应保持平坡；高路肩必须及时整修；路肩积水、淤泥及坑洼必须在雨后一天内排出和清除干净。

（3）路基边坡坡面应保持平顺、坚实无冲沟。边坡上的高草应经常修剪，杂草高度不宜超过15CM且不能高于路肩，高杆杂草应彻底拔除。

（4）排水设施无淤塞、无高草、排水畅通，保证路基、路面不积水。

（5）公路边沟清理

硬化边沟每月清理不少于1次，特殊路段须加大频率，确保边沟内无积泥、堵塞、积水、通畅；土边沟每两月清理不少于1次；边沟清理的垃圾严禁随意路边堆放，必须装车运走。

（6）桥涵构造物及沿线附属设施

1）桥涵日常养护应做到：桥涵桥面、支座、外观整洁，栏杆、柱、墩无牛皮癣，伸缩缝无杂物，泄水孔等排水畅通，桥头护栏、标志、标线等附属设施清晰、整洁。

2）翼墙锥（护）坡要求：翼墙清洁，锥坡无垃圾堆积，无杂草滋生；桥头排水沟和行人台阶整洁、畅通。

3）沿线挡墙、防撞护栏、护栏、标柱、缘石、交通标志、隧道等构造物按养护技术规范与公路隧道养护技术规范要求，始终保持清洁、清晰、显目，确保构造物的正常使用功能。

3、桥梁日常养护：

3.1 桥梁日常养护内容

桥梁日常巡查包括查看桥面是否破损、是否整洁，桥梁栏杆、人行道等设施是否完好，泄水孔通畅及伸缩缝是否完好，桥下过水是否通畅。

桥梁日常保养包括清洁桥面，疏通泄水孔，清理伸缩缝杂物，清理桥下堆积物及垃圾等内容。应通过日常保养保持桥面整洁，排水顺畅。

3.2 桥梁养护应符合下列要求：

桥梁外观整洁，无杂物； 桥面铺装坚实平整、横坡适度； 桥梁排水、伸缩缝、支座、护墙、栏杆、标线等设施齐全、功能良好；基础无冲刷、掏空。

3.3 严禁在桥面上堆放杂物或占位晒场。遇冰雪等天气时，应清除积雪，防止桥面结冰。

采用撒盐或融雪剂等方法清除桥面积雪时，避免使用氯盐对桥面造成侵蚀。

3.4 日常养护具体要求

（1）桥面铺装：桥面应经常清扫，排除积水，清除泥土、杂物，始终保持桥面平整、清洁。

（2）伸缩装置：应经常清除缝内积土、垃圾等杂物。

（3）排水系统：桥面泄水管如有堵塞应及时疏通，保持畅通，桥面应保持1.5%的横坡，以利桥面排水。

（4）人行道、栏杆、护栏、防撞墙、防撞护栏、标柱、缘石：发生污染及时清洗。

4、交通安全设施日常养护

交通安全设施日常巡查包括查看是否存在遮挡、污染、松动、损坏、缺失等。

交通安全设施日常保养包括交通标志的清洁、紧固及遮挡物的清理，护栏、警示墩（桩）的清洁，减速设施的紧固，里程碑、百米桩、界碑等设施的清洁，防眩板的清洁、紧固，限高限宽设施的清洁等。应通过日常保养保持交通安全设施的整洁。

要求定期清洗，确保醒目

5、公交停靠站

（1）公交停靠站需保持整洁、卫生。养护人员每日至少清扫一次，停靠站内座位需每次用毛巾擦洗，保持干净。

（2）定期对停靠站场地进行冲洗，每周不少于2次。

（3）对停靠站等公路附属设施牛皮癣、小广告需进行及时清除。

6、农村公路绿化养护管理要求：

6.1 中央分隔带绿化养护

（1）中央分隔带绿化要求每年修剪不少于4次，绿化带修剪要按照采购人的要求进行；

（2）中央分隔带修剪要求及时、整齐、美观；

（3）小乔木整形修剪造型优美，不能损伤乔木的外形；

（4）中央分隔带杂草需及时进行人工清理，气温较高的春夏季节应增加拔草的频率，中央分隔带内要求无明显杂草。

（5）绿化养护良好，保活率不低于98%；

（6）病虫害预防及治理须及时到位，确保绿化明显无虫害，病枯面积<0.5%;绿化枝叶无明显被虫害侵蚀现象。

中标人应及时对绿化病害的发生和发展进行提前预判，提前进行病虫害的防治。

（7）绿化施肥按采购人要求的剂量及频率；

（8）有草皮的中分带草皮须及时进行机械打草，一般每两月一次，7、8、9月须每月一次。全年不得少于6次。

6.2 行道树养护要求

（1）行道树绿化修枝按照采购人的指令进行，需要修枝路段由采购人下任务书后方可实施。一般每年修枝最多不超过1次。

（2）病虫害预防及治理须及时到位，确保绿化明显无虫害，病枯树率<0.5%;绿化枝叶无明显被虫害侵蚀现象。

中标人应及时对绿化病害的发生和发展进行提前预判，提前进行病虫害的防治。

（3）行道树刷白每年冬季来临前涂刷1次，时间有采购人确定。涂刷材料由中标人负责，但需经过采购人认可。

6.3 边坡及路肩机械打草（除草）

（1）机械打草一般在4至10月份进行，一般每月1-2次；7、8、9月份打草频率须进行增加。11月份需对公路范围内的枯死杂草统一进行清理，保持公路整洁。

（2）边坡须确保无明显高草；

（3）严禁利用除草剂的除草。

6.4 绿化节点养护

（1）公路节点绿化的色块修剪按照中央分隔带色块的要求进行养护；

（2）乔木按照行道树的要求进行养护；

（3）公路节点绿化内要求无明显高草，杂草须由人工进行定期的清理；

（4）有草皮的须及时进行机械打草。

6.5 绿化治虫

（1）中央分隔带绿化治虫采用人工使用小型机具喷洒的方式，一年治虫不得少于4次；行道树治虫采用高压喷雾器喷洒的方式，一年治虫不得少于4次。

（2）中标人应及时对绿化病害的发生和发展进行提前预判，提前进行病虫害的防治。

（3）喷洒使用的农药及机具由中标人负责。

6.6 绿化施肥

（1）绿化施肥按实际需要进行施肥，具体施肥路段由采购人负责确定。

（2）施肥一般采用人工施肥方式进行。

（3）施肥的化肥均由中标人负责。

7、绿化修剪要求

7.1 整形修剪的时期

一般来说，树木的修剪可分为冬季修剪和夏季修剪。

（1）冬季修剪。又叫休眠期修剪（一般在12月至翌年2月）。耐寒力差的树种最好在早春进行，以免伤口受风寒之害。落叶树一般在冬季落叶到第二年春季萌发前进行。冬季修剪对观赏树木树冠的形成、枝梢生长、花果枝形成等有很大影响。

（2）夏季修剪。又叫生长期修剪（一般在4月至10月）。从芽萌动后至落叶前进行，也就是说，新梢停止生长前进行。具体修剪的日期还应根据当地气候条件及树种特性而不同。如对花果树修剪，要剪除内膛枝、直立枝、无用徒长枝、过密交叉枝、衰弱下垂枝及病虫枝等，使营养集中于骨干枝，有利于开花结果。绿篱夏季修剪主要保持整齐美观。其他园林树木的修剪，则根据功能要求进行不同形状的整形修剪。

7.2 修剪方法

树木中修剪多采用疏删，短截和辅助性修剪。

（1）疏删。是指把枝条从基部剪除。疏删可去除病虫枝、干枯枝、无用徒长枝、过密交叉枝及与市政设施矛盾的枝条等。疏删能改善通风透光条件，提高叶片光合效能，增加养分积累，有利于生长及花芽分化。

疏删对全树起削弱生长势作用，伤口以上枝条生长势相对削弱，但伤口以下枝条生长势相对增强，这就是所谓的“抑上促下”作用。疏去大枝要分年逐步进行，否则伤口会过多，而削弱树势。疏枝要掌握从基部剪除，不留残桩且伤口面尽量小的原则。

绿篱和球形树短截修剪后，会造成枝条密生，树冠内枯死枝、光杆枝过多，所以要与疏删相结合。

（2）短截。将一年生枝条去除一部分的修剪方法叫短截。短截能刺激剪口下的侧芽萌发，按轻重程度分为：

1）轻短截。即剪去一年生枝条顶端一部分（即1/5至1/4）。多用于花果树强壮枝修剪。轻短截刺激剪口下部多数半饱满芽萌发，形成中、短枝多。

2）中短截。即剪掉枝条中部或中上部饱芽处。剪后形成中、长枝多，成枝力高，有利于生长和扩大树冠。一般多用于培养骨干枝、大枝组和延长枝等。

3）重短截。剪去枝条大部分（剪除枝的全长2/3至3/4），这样原枝留芽少，营养集中，在剪口下能抽1个至2个旺枝。此法多用于衰老树更新，弱枝复壮。

4）极重短截。在枝基部留1个至2个瘪芽短截。一般只抽生2个至3个短枝或细弱枝，能降低枝位，为了缓和生长势的树木采用此法。

7.3 辅助性修剪

（1）缩剪。就是将多年生枝短截到分枝处，可降低顶端优势位置，促多年生基部更新复壮。

（2）摘心。生长季节中将新梢剪除嫩梢顶尖的技术措施（如：蜡梅夏季生长时摘心，可促进养分积累，冬季多开花）。

（3）剪梢。在生长季节中，将生长过旺枝条的一般木质化新梢先端剪除，主要是调整树木主枝和侧枝关系。

（4）刻伤。在芽附近横着用刀切至枝条木质部。伤口长为枝条周长的1/3。此法可阻止养分供应，使下位芽受到刺激或生长。

（5）除芽。剪除无用或有碍主干枝生长的芽。如：月季、牡丹、花石榴等脚芽。

8、零星小修

小修是对农村公路及其所属设施的轻微损坏进行的修补，单次维修价格在2000元以下（以任务派工单为准）的，包含在本项目农村公路日常养护服务内容中。

8.1零星小修必须严格执行《农村公路养护技术规范JTG/T 5190-2019》要求，在收到采购人下达的任务派工单后立刻组织实施（如工程量变更，中标人必须向采购人报告并经同意后实施，否则采购人不于认可），修复后符合采购人要求。中标人在实施沥青路面补洞时，发现未在任务派工单内路面、路基需修补的，承包人在征求采购人同意后可先行修复，同时，要做好原始数据记录，拍好现场照片，报采购人。

8.2中标人应派专人对区域内道路每周不少于3次进行巡视，对≤20㎡破损、龟裂、坑洞的病害路基路面进行及时的修补，对大于20㎡的破损路面，应及时的向采购人汇报并协助采购人进行维修；对毁损的橡胶减速带，破损的排水设施及道路安全设施维修等（单次维修价格在2000元以下的，以任务派工单为准）进行维修。

8.3小修内容

（1）路肩小修包括调整横坡，处理缺口、坑洞、沉陷、隆起等病害。应通过小修保持路肩平整，与路面衔接平顺。

（2）边坡小修包括清理零星塌方，填补坡面冲沟，处理坡脚冲刷、缺损等内容。应通过小修保持坡面顺适坚实，坡脚稳固。

（3）排水设施小修包括维修边沟的沟壁损坏、沟底冲刷、铺砌缺损、盖板断裂等内容。应通过小修保持排水设施完好。

（4）防护及支挡结构小修包括修复表面破损、基础冲刷，勾缝，抹面等内容。应通过小修保持防护及支挡结构的表面完好，基础牢固。

防护及支挡结构的表面破损，包括圬工体、水泥混凝土的松动，散落，石笼铁丝的锈蚀断裂等。

（5）涵洞小修包括修补涵底铺砌、洞口上下游路基护坡、进水口沉沙井、出水口跌水构造等内容。应通过小修保持涵洞的完整。

（6）路面小修包括

沥青路面小修包括处治路面的裂缝、坑槽、车辙、沉陷、波浪、拥包、松散、翻浆和泛油等病害。应通过小修保持路面的平整、完好；水泥混凝土路面小修包括处治路面的接缝料损坏、裂缝、坑洞、板角破碎、拱起等病害。应通过小修保持水泥混凝土路面的完好、坚实；砂石路面小修包括修复路面车辙、坑槽、松散等病害，维护保护层、磨耗层等。应通过小修保持砂石路面平整坚实；块石路面小修包括修复接缝，处置错台、沉陷、隆起等内容。

（7）桥梁小修包括处治桥面裂缝、坑槽等病害，修理伸缩缝、泄水孔，修补栏杆、人行道、灯柱等，修复墩台基础、锥坡、翼墙等砌石圬工的松动和破损等。应通过小修保持桥梁完好，质量要求应符合现行《公路桥涵养护规范》（JTGH11）的有关规定。

（8）交通安全设施小修包括交通标线的局部修复维护，护栏、警示墩（桩）的刷漆，里程碑、百米桩的描字，交通安全设施的遮挡处理等。应通过小修保持交通安全设施的完好，质量要求应符合现行《公路养护技术规范》（JTG H10）的有关规定。

9、其它

采购文件未涉及部分按《农村公路养护技术规范》JTG/T 5190-2019、《公路养护技术规范》、《浙江省干线公路养护管理办法》要求执行。

## 四、其他要求

1、中标人应对从业人员进行安全教育岗前培训，增强从业人员安全意识，为确保安全，雨量在中雨以上的降雨天气，雾天（水平能见度小于500米以下）养护人员可不上路作业，待雨小、雾散后须及时上路作业，无故不得缺勤，并组织专人考核及安全巡查。中标人应自行负责从业人员的安全，并为从业人员购买保险，从业人员的一切安全责任由中标人自行承担。

2、严格按照安全生产要求穿着标志服，严禁着拖鞋上路，夜间作业及车流量较大的路段应来车方向距作业区域20m处设置明显的警告标志牌。

3、冰雪天气，中标人应派养护人员须及时上路清扫积雪保持道路畅通；若遇台风、暴雨洪灾、暴雪、公路塌方等灾害，中标人应及时配合采购人的调遣，对灾害路段进行抢修清扫。对路段出现险情，应及时在来车方向距作业区域20m处设置警告标志，并派专人进行看护直到险情排除。

4、人员最低要求：

4.1按每10公里/人进行设置，并按区块划分合理安排分管组长。

4.2提供2名专职人员，对道路养护、绿化养护实施安全进行监督及对路段状况进行日常巡检，做到及时修复，及时上报并做好日常巡查记录，以及做好考核资料的整理。专职人员的录用、工资、福利等待遇须经过采购人确认。

5、中标人应建立健全的内部管理制度、财务制度，奖罚机制及每月工资足额发放制度。

6、采购人及相关部门（交通局、县交通安全委员会等）根据《孝丰镇乡村公路养护管理考核办法（试行）》对中标人进行考核，中标人应积极做好配合工作，并根据考核内容做好考核资料的整理工作。

7、一年内累计2次考核不合格的，采购人有权终止合同。

▲8、中标后，中标人需在每村至少安排一名长期居住在本村的养护人员（提供本村村委开出的长期居住场所的证明文件并加盖村委章），维护日常养护工作。

▲9、中标人采用浙政钉APP 浙路智富平台对辖区农村公路进行3-7天一轮的巡查；

▲10、中标后，中标人办公场所及放置机械设备场地由采购方提供，场所（场地）内办公设备、机械设备等由中标方提供，日常运维由中标方负责。此场地专门用于本项目且不得另用于其他项目。

11、其他要求：提供自有车辆、机械设备，载货汽车1辆，巡查车1辆。所有车辆、机械设备须专门用于本项目且不得另用于其他项目。

▲12、中标单位在接到招标人零星维修通知后，24小时之内进场并进行维修。

## 五、服务期限

1年，以合同内约定之日起计。

## 六、安全责任

1、中标人在服务应接受采购人的协调管理和考核，中标人应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及因此发生的一切费用。

2、中标人必须按规定办理有关保险。中标人在服务期间发生人身安全、交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由中标人负责，与采购人无关。

3、中标人应设置专门的安全生产管理人员，做好安全生产台账记录。

上述关于安全责任的要求，投标人必须在投标文件中作出明确的响应承诺。

- 七、结算方式

- 1、本项目实施以人工投入为主，农村公路养护及日常巡查和记录费用，合同签订后7个工作日内支付该部分合同金额的20%，服务期满半年后支付该部分合同金额的30%，余款服务期满后，根据考核结果一次性付清。

- 2、维修、维护款

- 2.1维修、维护款半年结算送审一次，单个项目送审价款必须控制在10万元以内。结算价款按照审核认定的标准支付。

- 2.2、工程标准价结算依据：

- 造价取费定额执行《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；建材价格参照浙江交通工程造价信息按施工期《质监与造价》，月度信息中没有的材料参照季度信息的价格；人工等费用费率按照浙交[2019]116号《浙江省转发交通运输部2018年第86号公告的通知》规定执行。零星用工按以上规定127.66元/工日进入工程直接费。竣工资料按每个项目1000元计取。

- 注：上述技术标准和规范如与国家最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家最新标准为依据。

- 八、履约保证金

无

## 九、考核办法

# 孝丰镇乡村公路养护管理考核办法（试行）

为加强孝丰镇乡村公路养护管理，提高管理养护质量，根据《安吉县农村公路养护管理办法》结合孝丰镇实际，制定本办法。

一、考核对象与范围

孝丰镇实行市场化养护管理的乡村公路应当按照本办法实施考核，考核对象为镇域范围内乡道、村道及代管的县道。

考核方式

公路养护考核以季度考核为主、养护重点核查、随机检查为辅的方式评定养护质量，按照《孝丰镇乡村公路养护考核评分细则（试行）》分进行考核，考核得分可以作为核拨公路养护经费的补充依据。镇政府交通办抽调有关负责人和专家组成公路养护一级考核组，负责辖区内公路养护的考核工作。

公路养护考核组可以根据公路养护管理的实际需要，组织养护重点核查和随机抽查，检查结果一并纳入受检路段当季考核结果。

实行年度综合考核，作为年度奖励及下一轮招标参考依据。

考核结果的运用

（一）公路养护考核可以作为核拨养护经费的参考依据，具体操作办法镇交通办结合实际自行制定。1.考核结果的运用

每6个月考核结果是核拨养护经费的主要依据，具体拨款标准如下：

半年考核总分在90分（含）以上的为优良，全额拨付半年养护经费；。

半年考核总分在85-90分（不含）的为合格，全额拨付半年养护经费；

半年考核总分在85分以下的，每下降1分，扣半年养护经费的0.5个百分点，依次类推；

半年考核总分在70分以下的，除按第（3）项标准扣除养护经费外，每下降1分，加扣半年养护经费的1个百分点，依次类推；

半年考核总分在60分以下的，不予拨付半年养护经费。

考核分数有小数的，以其整数作为考核拨款依据。

（二）其他

公路养护单位在养护合同期内有以下行为之一的，不能作为下一轮公路养护招投标的推荐单位；情节严重的，可予终止养护合同，且2年内不得进入孝丰镇农村公路养护市场。

（1）人员不到位或未响应《孝丰镇乡村公路养护管理考核办法》实施养护的；

（2）存在问题并经督促2次不改的；

（3）发生重大质量或安全责任事故，造成严重社会影响的；

（4）抢修工程有2次验收不合格的。

### 1、孝丰镇农村养护质量考核实施细则（试行）

| 项目 | 考核评分办法 | 标准分 |
| --- | --- | --- |
| （一）路面养护质量标准 |  | 40 |
| 路面整洁 | 1.1总体整洁度一般的发现一处扣1分，整洁度较差发现一处的扣2分，整洁度极差的发现1处扣3分。 | 6 |
|  | 1.2路面破损严重、坑槽深度较大，影响着行车安全的发现一处扣1分。 | 5 |
|  | 1.3路面有泥土、砂石及其它杂物的发现一处扣1分。 | 10 |
| 边沟畅通 | 1.4边沟、排水沟、急流槽、涵洞、桥梁泄水孔堵塞的发现一处扣1分。 | 4 |
| 设施维护 | 1.5检查公路路面及沿线公路设施是否完好，是否存在安全隐患；发现问题，按职责范围及时处理，超出范围的应及时上报，防止公路交通事故的发生，工作不到位的酌情扣1-5分 | 5 |
| 路基维护 | 1.6做好路基、路肩维护，确保完整，及时清除杂草，发现一处不到位扣1分；侵占公路红线及路基行为及时制止，并及时上报，工作不到位的酌情扣1-5分 | 5 |
| 绿化养护 | 1.7对绿化的公路确保绿化内没有杂草与垃圾，发现一处扣1分；对草皮与树木加强养护，保证生长良好，维护后死亡的及时补植，不到位的扣1-3分。 | 5 |
| （二）操作规范 |  | 45 |
| 作业规范 | 2.1凡在公路上进行施工与养护维修作业的人员必须穿着带有反光标志的橘红色工作服，或带有反光标志的橘红色背心。检查中若发现养护作业人员无穿着安全标志服的，发现一次扣1分。 | 2 |
|  | 2.2施工、养护人员在公路上进行建设、养护、维修时，应当按照规定设置规范的安全警示标志和安全防护设施，不规范或者不到位的发现1次扣1分。 | 2 |
|  | 2.3严禁酒后开车作业，严禁车辆在危险处停留，作业人员操作特种养护机械，必须做到持证上岗，违规发现1次扣1分。 | 2 |
|  | 2.4当公路发生严重毁坏危及行车安全时，来不及排除的，应立即在两端设立危险警告标志或禁止通行标志，并及时上报，不到位的发现1次扣2分，造成重大事故发生的扣10分 | 10 |
| 管理规范 | 2.5公路巡查与养护记录完整，不规范或不完整发现1次扣1分 | 5 |
|  | 2.6养护工具、养护人员、养护设备到位，管理规范，做好安全生产与安全保障，有制度并严格执行，公司按照国家法律、政策规定运行，不到位、不规范酌情扣1-5分 |  |
|  | 2.7对每月养护工作情况进行分析，并对下个月工作重点排定计划，在每月4号前上报镇交通办，迟报、漏报或不报扣1分 | 2 |
| 工程维护 | 2.8沥青路对以下病害应争取当天修复完成，如当天不能完成的，必须采取适当的应急措施，以确保行车安全，但修复时限不得超过七天。（1）路面破坏成坑洼深度大于2cm，面积在0.04㎡以上的坑槽；（2）路面、路基有竖向变形，路面下凹，形成深度3cm以上的沉陷；（3）路面长度1cm以上的各种裂缝；（4）高温季节沥青被挤出，表面形成薄油层，行车出现轮迹的路面泛油现象。修补不及时到位的发现1处扣2分 | 5 |
|  | 2.9沥青路对下列的病害，应在半个月内修复完成。（1）路面结合料失去粘结力、集料松动，面积在0.1㎡以上，形成路面松散的。路面面层层状脱落，面积0.1㎡以上的脱皮。（2）路面边缘破碎脱落，宽度在10cm以上啃边。（3）路面上行车轮迹产生的凹槽，深度在1.5cm以上的车辙。（4）路面局部隆起，形成1.5cm以上的拥包。（5）宽缝在3mm以上的网裂。修补不及时到位的发现1处扣2分。 | 5 |
|  | 2.10水泥路面以下的病害，应在半个月之内修复完成。（1）路面连续数块板下沉，低于相邻路面板平面的，深度在3cm以上的沉陷（2）裂缝将整块面板分割成三块以上，并有严重剥落或沉陷，形成严重破碎板，可以灌缝修复的。修补不及时到位的发现1处扣2分。 | 5 |
|  | 2.11水泥路面以下的病害，应在一个月之内修复完成。（1）路面板粗集料脱落形成局部凹坑，面积在0.01㎡以上的坑洞。（2）路面板表面细集料散失，粗集料暴露，面积在1㎡以上的露骨。面板内长度1m以上的各种裂缝。修补不及时到位的发现1处扣2分 | 5 |
| （三）其他 |  | 15 |
| 其他 | 3.1积极响应镇交通办安排的工作，及时完成，积极参与重大活动或中心工作，工作消极不到位的酌情扣1-5分，造成重大不良影响的扣8分 | 8 |
|  | 3.2工作不到位，收到群众及县级有关部门投诉的，发生1次，扣1分 | 3 |
|  | 3.3没有应急预案，遇灾害性天气不能及时组织进行应对的，一次扣4分 | 4 |
| （四）奖励 |  | 10 |
| 奖励 | 参与中心与重要工作，成绩突出的加1-3分。 | 3 |
|  | 工作得到上级部门表彰的或先进事迹得到媒体表扬的加1-5分。 | 5 |
|  | 管理规范，安全生产，全年未发生责任事故与以外事故的加1-2分 | 2 |

备注：1、本细则未涉及到的条款，可参照执行。

2、孝丰镇农村公路养护具体清单

| 路线编号 | 路线名称 | 起点地名 | 迄点地名 | 起点桩号 | 迄点桩号 | 里程总计 （公里） | 里程总计 不含城管 （公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  | 178.746 | 178.746 |
| 县道小计 |  |  |  |  |  | 18.677 | 18.677 |
| X318330523 | 老石坎-水库管理局 | 老石坎 | 水库管理局 | 0.000 | 1.629 | 1.629 | 1.629 |
| X346330523 | 孝丰-杨坑桥 | 孝丰 | 杨坑桥 | 0.000 | 3.991 | 3.991 | 3.991 |
| X372330523 | 潜渔-夏阳 | 潜渔 | 夏阳 | 0.000 | 13.057 | 13.057 | 13.057 |
| 乡道小计 |  |  |  |  |  | 55.895 | 55.895 |
| Y016330523 | 白杨-上堡 | 白杨 | 上堡(一期) | 0.000 | 1.696 | 1.696 | 1.696 |
| Y038330523 | 城北-横溪坞 | 城北 | 淡竹坞 | 0.000 | 7.657 | 7.657 | 7.657 |
| Y039330523 | 王家庄-鹤翔坞 | 王家庄 | 横柏坑 | 0.000 | 7.893 | 7.893 | 7.893 |
| Y044330523 | 城北-横溪坞支线 | 清水口 | 横溪坞 | 0.000 | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| Y072330523 | 白水冲-白杨 | 白水冲 | 坞石里 | 0.000 | 12.245 | 12.245 | 12.245 |
| Y079330523 | 中村桥-安市 | 中村桥 | 安市 | 0.000 | 2.526 | 2.352 | 2.352 |
| Y131330523 | 12省道-上河川 | 12省道 | 上河川 | 0.000 | 4.225 | 4.225 | 4.225 |
| Y132330523 | 湾玉沟-杨坑桥 | 湾玉沟 | 杨坑桥 | 0.000 | 5.227 | 5.227 | 5.227 |
| Y146330523 | 大竹竿-红庙 | 大竹竿 | 分段 | 0.000 | 3.522 | 3.522 | 3.522 |
| Y154330523 | 潴口溪-刘彭线 | 潴口溪 | 青德坞 | 0.000 | 6.486 | 6.246 | 6.246 |
| Y177330523 | 过路口-狮古桥 | 小路口 | 孝杨线 | 2.289 | 5.428 | 3.139 | 3.139 |
| Y178330523 | 白水湾-缸窑岭支线 | 分段2 | 缸窑岭 | 0.000 | 0.691 | 0.691 | 0.691 |
| 村道小计 |  |  |  |  |  | 104.174 | 104.174 |
| CK01330523 | 下北村-三角凉亭 | 下北村 | 三角凉亭 | 0.000 | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| CK02330523 | 鹤翔坞支线 | 分段 | 鹤翔坞 | 0.000 | 0.551 | 0.551 | 0.551 |
| CK03330523 | 湾玉沟-溪南 | 湾玉沟 | 溪南 | 0.000 | 0.689 | 0.689 | 0.689 |
| CK04330523 | 新村-瓦屋冲 | 新村 | 赤坞 | 0.000 | 2.927 | 2.927 | 2.927 |
| CK05330523 | 石家坞-赤坞 | 石家坞 | 赤坞 | 0.000 | 2.035 | 2.035 | 2.035 |
| CK06330523 | 石坑口-石坑坞 | 石坑口 | 石坑坞 | 0.000 | 3.459 | 3.459 | 3.459 |
| CK07330523 | 夏阳汤口-九松林 | 夏阳汤口 | 九松林 | 0.000 | 2.605 | 2.605 | 2.605 |
| CK08330523 | 赋石-破肝坞 | 赋石 | 破肝坞 | 0.000 | 1.799 | 1.799 | 1.799 |
| CK09330523 | 新安坞-赋石 | 新安坞 | 赋石 | 0.000 | 4.456 | 4.456 | 4.456 |
| CK10330523 | 赋石-石坑口 | 赋石 | 石坑口 | 0.000 | 1.374 | 1.374 | 1.374 |
| CK11330523 | 外牛头坞-牛头坞 | 外牛头坞 | 牛头坞 | 0.000 | 0.868 | 0.868 | 0.868 |
| CK12330523 | 竹根村委-中村桥 | 竹根村委 | 中村桥 | 0.000 | 0.823 | 0.823 | 0.823 |
| CK13330523 | 果儿塔-大邑口 | 果儿塔 | 大邑口 | 0.000 | 2.862 | 2.862 | 2.862 |
| CK14330523 | 孝杨线-大邑场 | 孝杨线 | 大邑场 | 0.000 | 1.067 | 1.067 | 1.067 |
| CK15330523 | 金家坎-突上 | 金家坎 | 突上 | 0.000 | 0.509 | 0.509 | 0.509 |
| CK16330523 | 新建路-大梅坞 | 新建路 | 大梅坞 | 0.000 | 0.936 | 0.936 | 0.936 |
| CK17330523 | 大关桥-小学 | 大关桥 | 小学 | 0.000 | 0.429 | 0.429 | 0.429 |
| CK18330523 | 横溪坞-大岭脚 | 横溪坞 | 大岭脚 | 0.000 | 2.796 | 2.796 | 2.796 |
| CK19330523 | 假山边-下汤菜场 | 下汤菜场 | 假山边 | 0.000 | 1.797 | 1.797 | 1.797 |
| CK20330523 | 12省道-电站 | 12省道 | 电站 | 0.000 | 0.540 | 0.54 | 0.54 |
| CK21330523 | 白缸线-杨梅山 | 白缸线 | 剑山 | 0.000 | 2.213 | 2.213 | 2.213 |
| CK22330523 | 潴溪桥-上码头 | 潴溪桥 | 上码头 | 0.000 | 1.685 | 1.685 | 1.685 |
| CK23330523 | 东山路口-下东山 | 东山路口 | 下东山 | 0.000 | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
| CK24330523 | 12省道-百亩坦 | 12省道 | 百亩坦 | 0.000 | 0.784 | 0.784 | 0.784 |
| CK25330523 | 亭子岗-东冲 | 亭子岭 | 东冲 | 0.000 | 2.303 | 2.303 | 2.303 |
| CK26330523 | 溪祥-长青坞 | 溪祥 | 长青坞 | 0.000 | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
| CK28330523 | 施家坞-龙头山脚 | 施家坞 | 龙头山脚 | 0.000 | 0.694 | 0.694 | 0.694 |
| CK29330523 | 良朋坞-大竹 | 高坞 | 大竹 | 2.055 | 3.153 | 1.098 | 1.098 |
| CK30330523 | 11省道-南坞 | 11省道 | 南坞 | 0.000 | 0.749 | 0.749 | 0.749 |
| CK32330523 | 大河口-青山坞 | 大河口 | 青山坞 | 0.000 | 2.174 | 2.174 | 2.174 |
| CK33330523 | 大河口-大冲 | 大河村委 | 大冲 | 0.000 | 2.327 | 2.327 | 2.327 |
| CK34330523 | 大河口-西冲 | 大河口 | 西冲 | 0.000 | 1.733 | 1.733 | 1.733 |
| CK35330523 | 石坑口-王家庄 | 石坑口 | 王家庄 | 0.000 | 0.770 | 0.77 | 0.77 |
| CK36330523 | 统溪桥-后干大桥 | 统溪桥 | 后干大桥 | 0.000 | 2.030 | 2.03 | 2.03 |
| CK37330523 | 中后垓-二级电站 | 中后垓 | 二级电站 | 0.000 | 1.202 | 1.202 | 1.202 |
| CK38330523 | 磅秤房-大坝脚 | 磅秤房 | 大坝脚 | 0.000 | 0.993 | 0.993 | 0.993 |
| CK39330523 | 黄泥潭-头道冲 | 黄泥潭 | 头道冲 | 0.000 | 0.512 | 0.512 | 0.512 |
| CK40330523 | 邦溪坎-白决坞 | 邦溪坎 | 白决坞 | 0.000 | 2.568 | 2.568 | 2.568 |
| CK41330523 | 陈安-缸窑岭 | 陈安 | 缸窑岭 | 0.000 | 0.973 | 0.973 | 0.973 |
| CK42330523 | 陈安-下汤 | 下倒柏 | 倒柏 | 0.000 | 1.635 | 1.635 | 1.635 |
| CK43330523 | 下汤大桥-杨竹园 | 下汤大桥 | 杨竹园 | 0.000 | 1.080 | 1.08 | 1.08 |
| CK44330523 | 横柏公路-敬老院 | 横柏公路 | 敬老院 | 0.000 | 0.854 | 0.854 | 0.854 |
| CK45330523 | 天井坞-张家坞 | 天井坞 | 张家坞 | 0.000 | 0.798 | 0.798 | 0.798 |
| CK46330523 | 三板桥-黄家坞 | 三板桥 | 黄家坞 | 0.000 | 0.822 | 0.822 | 0.822 |
| CK48330523 | 潘家桥-山羊坞 | 潘家桥 | 分段 | 0.000 | 0.926 | 0.926 | 0.926 |
| CK49330523 | 横柏坞-石矿 | 横柏坞 | 石矿 | 0.000 | 0.620 | 0.62 | 0.62 |
| CK50330523 | 湾玉沟-二林场 | 湾玉沟 | 二林场 | 0.000 | 1.906 | 1.906 | 1.906 |
| CK52330523 | 凉亭边-老港滩 | 凉亭边 | 老港滩 | 0.000 | 0.408 | 0.408 | 0.408 |
| CK53330523 | 石坑坞-上潜渔 | 石坑坞 | 上潜渔 | 0.000 | 1.619 | 1.619 | 1.619 |
| CK54330523 | 石板桥-王孔线 | 石板桥 | 王孔线 | 0.000 | 1.200 | 1.2 | 1.2 |
| CK55330523 | 杨坑桥-揪窑坞 | 杨坑桥 | 揪窑坞 | 0.000 | 2.286 | 2.286 | 2.286 |
| CK56330523 | 杨梅山-白缸线 | 杨梅山 | 白缸线 | 0.000 | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
| CK58330523 | 白缸线-剑山支线 | 白缸线 | 剑山支线 | 0.000 | 0.931 | 0.931 | 0.931 |
| CK59330523 | 横溪坞-锹窑坞 | 横溪坞 | 锹窑坞 | 0.000 | 0.992 | 0.992 | 0.992 |
| CK60330523 | 许家庄-白水冲 | 许家庄 | 白水冲 | 0.000 | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
| CK61330523 | 桥头-后山坞 | 桥头 | 后山坞 | 0.000 | 0.659 | 0.659 | 0.659 |
| CK62330523 | 五里亭-苕下 | 五里亭 | 苕下 | 0.000 | 1.783 | 1.783 | 1.783 |
| CK63330523 | 11省道-里家坞 | 11省道 | 里家坞 | 0.000 | 0.842 | 0.842 | 0.842 |
| CK64330523 | 五里亭-苕下支线 | 五里亭 | 苕下支线 | 0.000 | 0.207 | 0.207 | 0.207 |
| CK65330523 | 党史馆-上邦溪 | 党史馆 | 上邦溪 | 0.000 | 1.583 | 1.583 | 1.583 |
| CK68330523 | 三中-五山桥 | 三中 | 五山桥 | 0.000 | 1.780 | 1.78 | 1.78 |
| CK74330523 | 新安坞-大王山 | 新安坞 | 大王山 | 0.000 | 1.083 | 1.083 | 1.083 |
| CK75330523 | 单家-塔山岭 | 单家 | 塔山岭 | 0.000 | 1.395 | 1.395 | 1.395 |
| CK76330523 | 红庙-伙房沟 | 红庙 | 伙房沟 | 0.000 | 0.938 | 0.938 | 0.938 |
| CK77330523 | 下前山-统溪 | 下前山 | 统溪 | 0.000 | 1.299 | 1.299 | 1.299 |
| CK78330523 | 孝杨线-太阳山 | 孝杨线 | 太阳山 | 0.000 | 0.724 | 0.724 | 0.724 |
| CK79330523 | 果儿塔-五里亭 | 果儿塔 | 五里亭 | 0.000 | 0.488 | 0.488 | 0.488 |
| CK90330523 | 赤坞-上塘坞 | 赤坞 | 上塘坞 | 0.000 | 1.215 | 1.215 | 1.215 |
| CK91330523 | 小青坞-杨家山 | 小青坞 | 杨家山 | 0.000 | 0.932 | 0.932 | 0.932 |
| CK92330523 | 邦溪坎-前村 | 邦溪坎 | 前村 | 0.000 | 0.912 | 0.912 | 0.912 |
| CK93330523 | 王孔线-牛皮坝 | 王孔线 | 牛皮坝 | 0.000 | 0.502 | 0.502 | 0.502 |
| CK94330523 | 泥坞里-石矿 | 泥坞里 | 石矿 | 0.000 | 0.675 | 0.675 | 0.675 |
| CK95330523 | 车里-黄坑里 | 车里 | 黄坑里 | 0.000 | 1.513 | 1.513 | 1.513 |
| CK97330523 | 凤凰山-竹石坞 | 凤凰山 | 竹石坞 | 0.000 | 1.659 | 1.659 | 1.659 |
| CK98330523 | 金丰桥头-青德坞 | 金丰桥头 | 青德坞 | 0.000 | 4.029 | 4.029 | 4.029 |
| CK99330523 | 白路湾-阳公庙 | 白路湾 | 阳公庙 | 0.000 | 1.007 | 1.007 | 1.007 |

## 十、其他

1、本招标文件中带“▲”的条款为实质性要求条款，投标人必须在投标文件中全部作出实质性响应，否则将作无效标处理。

## 第四章  磋商原则和程序

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等要求，遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则，以及《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》的相关规定，制定本评审办法。

## 一  开启响应文件

1、 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、供应商法定代表人或法定代表人授权代表必须在线出席磋商会议。供应商因未在线出席磋商会议而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

3、磋商时间到，采购代理机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密的，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购代理机构按“政采云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。

## 二  磋商小组

1、本项目磋商小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成，磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、磋商期间，供应商法人代表或授权委托人必须在场，负责解答有关事宜。

3、磋商过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何磋商信息。

## 三  竞争性磋商原则与方法

1、磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商提供服务的价格、服务水平、服务期、服务方案、人员配置、供应商基本情况、履约能力等进行综合分析考评。

2、磋商小组应客观、公正的对待所有供应商，对所有响应文件评价，均采用相同的程序和标准。

3、在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将废除其磋商资格，并不再返还磋商保证金。

4、在磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

5、采购招标单位不向未成交供应商解释未成交原因，不退还响应文件。

## 四  磋商程序

1、响应文件解密后，磋商小组将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。

2、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3、 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

5、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。初次报价不公开。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7、根据《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》财库〔2015〕124号）以及《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）规定：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

8、经磋商确定最终采购需求后，由磋商小组根据采购文件规定的评分办法对响应文件的技术资信部分进行评分。

9、磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。超过规定时间提交的报价无效。

10、供应商在规定的时间内提交最终报价，代理机构协助计算供应商的价格得分。

11、采购代理机构协助磋商小组汇总计算各供应商综合得分。

12、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3家成交候选供应商，并编写评审报告。符合相关规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

13、磋商小组通过电子交易平台向采购人及其委托的代理机构提交评审报告。同时打印纸质评审报告签署后由采购代理机构保存。

14、评审结束后，代理机构通过电子交易平台或发送邮件形式向各供应商公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

15、磋商会议结束。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。。

## 五、磋商文件的澄清

1、供应商对磋商文件如有疑义的，应在规定的答疑时间内以书面形式告知采购人，以便及时对磋商文件作出澄清。

2、在磋商期间，磋商小组有权要求供应商对其提交的文件资料进行澄清。供应商应派授权代表和有关专业人员接受询问，并对有关内容进行澄清。

3、对在澄清中涉及到的商业秘密，磋商小组成员及参加磋商的有关工作人员负有保密责任。

4、磋商小组以书面形式对磋商文件作出的修改或补充，与磋商文件具有同等法律效力。

## 六、确定供应商办法

1、本项目由采购人确定成交供应商。

2、本次评审采用综合评分法，即在质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性要求且综合得分由高到低的原则确定成交候选供应商。

3、磋商结束后，磋商小组拟制评审报告。

4、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认。

5、采购人在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。

6、采购人确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构在相关网站上发布成交公告，同时发出成交通知书。

## 七、综合评分法

1、总则

本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、技术商务分90分。合格供应商的综合得分为各项目汇总得分，成交候选供应商资格按评审总分由高到低顺序排列，评审总分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审总分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。综合得分排名第一的供应商为第一成交候选供应商，综合排名第二的供应商为第二成交候选供应商，其他供应商的成交候选资格依此类推，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2、评分细则和内容

2.1 价格分10分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（基准价/最终报价）×10%×100

中小企业政策执行：（本项目按下款1）执行）：

根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为服务业。

☑2.1本项目为专门面向中小企业采购，提供服务的供应商非中小企业的，资格审查不通过；符合上述条件的中小微型企业应按照磋商文件附件的格式要求在资格文件中提供《中小企业声明函》；

☒2.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），对小型或微型企业参加投标且投标产品（或服务）为小型或微型企业生产（提供服务）的，价格给予 20%的扣除， 用扣除后的价格参与价格评分。小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，投标报价给予 6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

投标产品生产企业（提供服务的企业）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业规定为小型、微型企业。响应文件中必须提供《中小企业声明函》；

符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

3、残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

3.1残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

3.2 同时提供以下所有证明材料的供应商被认定为残疾人福利性单位：

① 提供《残疾人福利性单位声明函》；

② 提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

4、监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

2.2商务部分、技术部分：90分

| 序号 | 类别 | 评分项 | 评标细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术分90分 | 项目理解及分析12分 | - 供应商对本项目的总体理解及分析，对项目内容认知客观。项目理解和现状分析全面透彻、主要目的、思路清晰、理解准确、内容科学、合理、完整规范的得12分；每有一项要求的方案内容有欠合理的，一处扣1分，扣完为止。没有提供不得分。 | 主观分 |
| 2 |  | 公路保洁服务运营方案10分 | - 根据响应人提供公路保洁实施、运营方案的详实度、内容完整度、针对性、科学合理可操作性等进行打分，运营方案包括但不限于：道路保洁方案、机械化保洁作业、提升改造等。方案清晰全面、内容科学、合理、新颖别致，流程安排具体、适用性好、执行性强、完整规范的得10分；每有一项要求的方案内容有欠合理的，一处扣1分，扣完为止。没有提供不得分。 | 主观分 |
| 3 |  | 绿化养护服务运营方案6分 | - 根据响应人提供绿化养护服务实施、运营方案的详实度、内容完整度、针对性、科学合理可操作性等进行打分，运营方案包括但不限于： - 乔木绿化养护方案，方案科学合理可行，植物养护针对性强，种类多且符合采购人实际需求的得1.5分，基本合理的得1分，存在缺陷的得0.5分，未提供不得分。 - 灌木绿化养护方案，方案科学合理可行，灌木养护针对性强，种类多且符合采购人实际需求的得1.5分，基本合理的得1分，存在缺陷的得0.5分，未提供不得分。 - 草坪绿化养护方案，方案科学合理可行，针对性强，种类多且符合采购人实际需求的得1.5分，基本合理的得1分，存在缺陷的得0.5分，未提供不得分。 - 绿化带的保洁措施等，方案科学合理可行，针对性强且符合采购人实际需求的得1.5分，基本合理的得1分，存在缺陷的得0.5分，未提供不得分。 | 主观分 |
| 4 |  | 管理制度18分 | - 1、供应商安全生产管理6分 - 供应商具有完善的安全生产制度的得2分、有安全管理台账的得2分、有安全生产培训记录的得2分。 - 近两年发生过安全生产责任事故的不得分（附承诺，格式自拟，未承诺不得分）。 - 2、投标单位员工的意外保险办理等情况 3分 - 满5人得3分，少1人扣1分，扣完为止。 - 3、员工管理制度3分 - 提供与员工签订规范的劳动合同、员工档案及社保证明、工资标准是否符合有关法规政策，每项得1分，不提供不得分。 - 4、培训措施 6分 - 根据可行的员工训练或培训措施等方面由评委进行分析、评议打分。清晰全面、内容科学、合理、新颖别致，流程安排具体、适用性好、执行性强、完整规范的得6分；每有一项要求的方案内容有欠合理的，一处扣1分，扣完为止。没有提供不得分。 | 主观分 |
| 5 |  | 机械配置 10分 | - 设备投入情况 10分 - 提供轻型载货汽车1辆，巡查车1辆，切割机1台，平板夯1台，抢修用的大型装载机1台，每项设备得2分，最多得10分。 - 提供购入设备发票复印件及车辆提供行驶证；设备租赁的需要提供租赁合同及车辆提供行驶证。否则不得分。 | 客观分 |
| 6 |  | 质量保证措施 6分 | - 针对本项目的实际情况进行具体制定，抓住重点要点，全面、详细、合理，针对性好得6分；针对本项目的实际情况进行具体制定，较为全面、详细、合理，针对性较好得4分；针对本项目的实际情况进行具体制定，基本全面、详细、合理，针对性良的得3分；与本项目的实际情况针对性一般，重点要点表述一般的得2分，方案有缺项或不合理或未提供方案不得分。 | 主观分 |
| 7 |  | 应急预案及措施 13分 | - 根据投标人制订的突击保障任务和突发应急事件： - 针对恶劣天气的突发预案及措施，每提供一个恶劣天气的应急预案及措施得1分，最高得3分； - 重大考核：每提供一个可能考核的情况预案及措施得1分，最高得2分。 - 设备故障应急处理：提供设备故障应急处理得1分。 - 道路安全：每提供一个道路安全突发的情况预案及措施得1分，最高得2分。 - 交通事故：制定交通事故突发的情况预案及措施0-2分。 - 社会安全稳定等应急保障预案，以及相应的人员配置、机械配置、灾害防治措施0-3分。 - 未制定预案及措施的不得分。 | 客观分 |
| 8 |  | 与业主共同协作、配合承诺措施，及对业主合理化建议 10分 | - 与业主共同协作、配合承诺措施，每提供一条采纳的得1分，最高得5分； - 2、针对本项目给与业主合理化建议：每提供一条采纳的得1分，最高得5分； | - 主观分 |
| 9 |  | 应急响应4分 | - 针对突发情况时，承诺半小时内到达场地的得4分，1小时内的得2分，3小时内的得1分，其余不得分。提供承诺函。 | - 客观分 |
| 10 |  | 同类项目业绩 1分 | - 1、提供自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似业绩的每个得0.5分，最高得1分。 - 提供中标通知书及合同复印件，若证明材料中无法体现项目规模的，须由项目业主提供证明材料。 | 客观分 |

3、技术、商务分的计算

技术、商务分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=磋商小组成员评分合计数/磋商小组组成人员数

供应商评审综合得分=价格分+技术分+商务分

4、评审方法

磋商小组根据磋商情况及各供应商服务水平、服务的价格、服务期、服务实施方案、人员配置、公司基本情况、履约能力等多方面进行评审。

确定进入最终报价的供应商名单。

5、推荐成交供应商

磋商小组推荐综合得分第一名的为第一成交候选供应商，综合得分第二名的为第二成交候选供应商其他成交候选供应商……依次类推。评审总分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评审总分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。并编写评审报告。

## 八、资格审查

1、磋商小组将对所选择的成交候选供应商是否有资格或能力圆满地履行合同做出进一步确认。

2、如果供应商被确定为不具备履行合同的能力，磋商小组有权拒绝推荐为成交候选供应商。在该情况下，磋商小组将考虑按同样的程序审查下一位成交候选供应商。

## 九、 成交通知、授予合同

1、本项目由采购人确定成交供应商。

2、本次评审采用综合评分法，即在质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性要求且综合得分由高到低的原则确定成交候选供应商。

3、磋商结束后，磋商小组拟制评审报告。

4、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认。

5、采购人在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。

6、采购人确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构在相关网站上发布成交公告，同时发出成交通知书。

7、成交供应商凭成交通知书在30天内签订合同。

8、成交供应商在规定的时间内不履行合同，按违约处理，扣除履约保证金并按有关规定承担违约责任。

9、本次采购合同与安吉县孝丰镇人民政府签订。

## 第五章 合同主要条款

- （供参考）

甲方：                                    （以下简称甲方）

乙方：                                    （以下简称乙方）

****项目通过公开招标方式落实养管单位，招标结果，乙方中标。现根据《中华人民共和国民法典》和招投标文件等相关规定，甲、乙双方在平等的基础上经充分协商，达成如下协议：

一、项目相关情况

1、项目名称：

2、养护范围：

3、采购规模：采购养护服务的农村公路总长共计    km。（在承包期内若因上级移交或管辖区域调整等因素造成规模改变的则及时变更。）

4、采购内容：孝丰镇农村公路道路养护、绿化养护及零星工程维修。

农村公路养护作业服务内容：路面污染的清扫、公路用地范围内（边沟外1米范围内）杂物及白色垃圾、清除中央杂草、乔木灭芽、停靠站日常养护及清扫牛皮癣、清理小型堆积物、清理路面积水、公路边垃圾箱溢流物清理、配合除雪、清理公路边沟、平整路肩。

农村公路绿化养护管理工作的内容：浇水排水、施肥、修剪、病虫害防治、松土除草、补栽、扶正支撑、绿地容貌、安全施工等，对全线的绿化进行补植改良。

零星工程维修工作的内容：≤20㎡破损、龟裂、坑洞等的病害路基路面以及毁损的橡胶减速带进行修复，破损的排水设施及道路安全设施维修等。

5、养护要求：

农村公路养护要求：

a、路面养护

（1）总体要求：路面养护工作要坚持全天候养护制度，及时清扫路面杂物、抛洒物等，清除路肩及绿化平台内垃圾、废弃物。达到路容路貌整洁美观，使辖区内公路始终保持畅、洁、绿、美的良好状态。

（2）路面养护队应根据实际路况科学合理配备人员，划分养护责任段，专门负责路面养护、路基边坡除草、清理边沟、绿化平台等杂物清理工作。

（3）无路缘石、无绿化平台的路段路面养护时，连同路肩一并横向清扫，清扫的重点是路面与路肩结合部，应将路面上的砂石、尘土及杂物全部清扫出路基以外，做到无高路肩、路面与路肩整洁、线型清晰。

（4）埋设路缘石的路段清扫的重点是路面与路缘石接合部，清扫时，先用扫帚纵向将尘土、树叶等杂物清扫成堆然后集中清运，严禁将尘土推在路肩上、绿化台或泄水槽内。

（5）对城镇附近已建成绿化平台的路段清扫时，首先将路面尘土杂物纵向清扫成堆，清除出绿化平台以外，再将草坪内杂物清扫干净。

（6）在公路日常保养和巡视中，养护工应随时将路面上的建筑垃圾、树枝、油污及其他附着物清扫干净，保障公路安全畅通。

（7）雨雪天气，养护工必须上路巡查。路面积水必须在雨停后一天内排除干净。路面有积雪时，应采取措施，及时清扫积雪，也别是陡坡、急弯、桥头路段，要在第一时间清除完毕，发生冰冻路段应及时铺撒防滑料或工业盐，确保行车安全。

（8）养护工在进行清扫作业时，必须穿标志服，戴安全帽，并在身后设立明显的养护作业标志。

b、路基

（1）总体要求：路基各部分经常保持完整，达到“六个面，八条线”的标准要求（路肩、内边坡、边沟六个面、路面边缘、路肩边缘、边沟内边缘、边沟外边缘、边沟外边缘八条线），不损坏变形，经常处于完好状态。

（2）路肩的清扫养护应与路面的养护工作同时进行，严禁将杂物堆积在路肩上，路基上小的堆积物（2m3以内）应有由养护工随时清除出路基以外，大的堆积物由养护站组织机械清除，保障路容整洁美观。

（3）路肩应保持适当的横坡，土路肩或植草坪路肩横坡度不得小于路面横坡度；埋设路缘石的路肩应保持平坡；高路肩必须及时整修；路肩积水、淤泥及坑洼必须在雨后一天内排出和清除干净。

（4）路基边坡坡面应保持平顺、坚实无冲沟。边坡上的高草应经常修剪，杂草高度不宜超过15CM且不能高于路肩，高杆杂草应彻底拔除。

（5）排水设施无淤塞、无高草、排水畅通，保证路基，路面不积水。

c、公路边沟清理

（1）硬化边沟每月清理不少于1次，特殊路段须加大频率，确保边沟内无积泥、堵塞、积水、通畅；

（2）土边沟每两月清理不少于1次；

（3）边沟清理的垃圾严禁随意路边堆放，必须装车运走。

d、构造物及沿线附属设施

（1）桥涵日常养护应做到：桥涵桥面、支座、外观整洁，栏杆、柱、墩无牛皮癣，伸缩缝无杂物，泄水孔等排水通畅，桥头护栏、标志、标线等附属设施清晰、整洁。

（2）翼强锥（护）坡要求：翼墙清洁、锥坡无垃圾堆积、无杂草滋生；桥头排水沟和行人台阶整洁、畅通。

（3）沿线挡墙、防撞护栏、护栏、标柱、缘石、交通标志，隧道等构造物按养护技术规范与公路隧道养护技术规范要求，始终保持清洁、清晰、显目，确保构造物的正常使用功能。

（4）日常养护措施。

①桥面铺装：桥面应经常清扫，排出积水，清除泥土、杂物，始终保持桥面平整、清洁。

②伸缩装置：应经常清除缝内积土、垃圾等杂物。

③排水系统：桥面泄水管如有堵塞应及时疏通，保持畅通，桥面应保持1.5%的横坡，以利桥面排水。

④人行道、栏杆、护栏、防撞墙、防撞护栏、标柱、缘石：发生污染及时清洗。

⑤标志标线及交通安全设施：定期清洗，确保醒目。

e、公交停靠站

（1）公交停靠站需保持整洁、卫生。养护人员每日至少清扫一次，停靠站内座位需每次用毛巾擦洗，保持干净。

（2）定期对停靠站场地进行冲洗，每周不少于2次。

（3）对停靠站等公路附属设施牛皮癣、小广告需进行及时清除。

f、其它

本标准为涉及部分按《公路养护技术规范》、《浙江省干线公路养护管理办法》要求执行。

农村公路绿化养护管理要求：

a、中央分隔带绿化养护

（1）中央分隔带绿化要求每年修剪不少于4次，绿化带修剪要按照甲方的要求进行；

（2）中央分隔带修剪要求及时、整齐、美观；

（3）小乔木整形修剪造型优美，不能损伤乔木的外形；

（4）中央分隔带杂草及时进行人工清理，气温较高的春夏季节应增加拔草的频率，中央分隔带内要求无明显杂草。

（5）绿化养护良好，保活率不低于98%；

（6）病虫害预防及治理须及时到位，确保绿化明显无虫害，病枯面积＜0.5%；绿化枝叶无明显被虫害侵蚀现象。

乙方及时对绿化病害的发生和发展进行提前预判，提前进行病虫害的防治。

（7）绿化施肥按甲方要求的剂量及频率；

（8）有草皮的中分带草皮须及时进行机械打草，一般每两月一次，7、8、9月须每月一次。全年不得少于6次。

b、行道树养护要求

（1）行道树绿化修枝按照甲方的指令进行，需要修枝路段由甲方下任务书后方可实施。一般每年修枝最多不超过1次。

（2）病虫害预防及治理须及时到位，确保绿化明显无虫害，病枯数率＜0.5%；绿化枝叶无明显被虫害侵蚀现象。

乙方及时对绿化病害的发生和发展进行提前预判，提前进行病虫害的防治。

（3）行道树刷白每年冬季来临前涂刷1次，时间由甲方确定。涂刷材料由乙方负责，但需经过甲方认可。

c、边坡及路肩机械打草（除草）

（1）机械打草一般在4至10月份进行，一般每月1-2次；7、8、9月份打草频率须进行增加，11月份需对公路范围内的枯死杂草统一进行清理，保持公路整洁。

（2）边坡须确保无明显高草；

（3）严禁利用除草剂的除草。

d、绿化节点养护

（1）公路节点绿化的色块修剪按照中央分隔带色块的要求进行养护；

（2）乔木按照行道树的要求进行养护；

（3）公路节点绿化内要求无明显高草，杂草须由人工进行定期的清理；

（4）有草皮的须及时进行机械打草。

e、绿化治虫

(1)中央分隔带绿化治虫采用人工使用小型机具喷洒的方式，一年治虫不得少于4次；行道树治虫采用高压喷雾器喷洒的方式，一年治虫不得少于4次。

（2）乙方及时对绿化病害的发生和发展进行提前预判，提前进行病虫害的防治。

（3）喷洒使用的农药及机具由乙方负责。

f、绿化施肥

(1)绿化施肥按实际需要进行施肥，具体施肥路段由甲方负责确定。

（2）施肥一般采用人工施肥方式进行。

（3）施肥的化肥均由乙方负责。

绿化修剪要求：

a.整形修剪的时期

一般来说，数目的修剪可分为冬季修剪和夏季修剪。

（1）冬季修剪。又叫休眠期修剪（一般在12月至翌年2月）。耐寒力差的树种最好在早春进行，以免伤口受风寒之害。落叶树一般在冬季落叶到第二年春季萌发前进行。冬季修剪对观赏树木树冠的形成、枝梢生长、花果枝形成等有很大影响。

（2）夏季修剪。又叫生长期修剪（一般在4月至10月）。从芽萌动后至落叶前进行，也就是说，新梢停止生长前进行。具体修剪的日期还应根据当地气候条件及树种特性而不同。如对花果树修剪，要剪除内膛枝、直立枝、无用徒长枝、过密交叉枝，衰弱下垂枝及病虫枝等，使营养集中于骨干枝，有利于开花结果。绿篱夏季修剪主要保持整齐美观。其他园林树木的修剪，则根据功能要求进行不同形状的整形修剪。

b.修剪方法

树木中修剪多采用疏删，短截和辅助性修剪。

（1）疏删。是指把枝条从基部剪除，疏删可去除病虫枝、干枯枝、无用徒长枝、过密交叉枝及与市政设施矛盾的枝条等。疏删能改善通风透光条件，提高叶片光合效能，增加养分积累，有利于生长及花芽分化。

疏删对全树起消弱生长势作用，伤口以上枝条生长势相对消弱，但伤口以下枝条生长势相对增强，这就是所谓的“仰上促下”作用。疏去大枝要分年逐步进行，否则伤口会过多，而消弱树势。疏枝要掌握从基部剪除，不留残桩且伤口面尽量小的原则。

绿篱和球形树短截修剪后，会造成枝条密生，树冠内枯死枝、光杆枝过多，所以要与疏删向结合。

（2）短截。将一年生枝条去除一部分的修剪方法交短截。短截能刺激剪口下的侧芽萌发，按轻重程度分为：

1）轻短截。即剪去一年生枝条顶端一部分（即1/5至1/4）。对用于花果树强壮枝修剪。轻短截刺激剪口下部多数半饱满芽萌发，形成中、短枝多。

2）中短截。即剪掉枝条中部或中上部饱芽处。剪后形成中、长枝多，成枝力高，有利于生长和扩大树冠。一般多用于培养骨干枝、大枝组和延长枝等。

3）重短截。剪去枝条大部分（剪除枝的全长2/3至3/4），这样原枝留芽少，营养集中，在剪口下能抽1个至2个旺枝。此法多用于衰老树更新，弱枝复壮。

4）极重短截。在枝基部留1个至2个瘪芽短截。一般只抽生2个至3个短枝或细弱枝，能降低枝位，为了缓和生长势的树木采用此法。

c.辅助性修剪

（1）缩剪。就是将多年生枝短截到分枝处，可降低顶端优势位置，促多年生基部更新复壮。

（2）摘心，生长季节中将新梢剪除嫩梢顶尖的技术措施（如：腊梅夏季生长时摘心，可促进养分积累，冬季多开花）。

（3）剪梢。在生长季节中，将生长过旺枝条的一般木质化新梢先端剪除，主要是调整树木主枝和侧枝关系。

（4）刻伤。在芽附近横着用刀切至枝条木质部。伤口长为枝条周长的1/3，此法可阻止养分供应，使下位芽受到刺激或生长。

（5）除芽。剪除无用或有碍主干枝生长的芽。如：月季、牡丹、花石榴等脚芽。

零星工程维修：

乙方应派专人对区域内道路每周不少于3次进行巡视，对≤20㎡破损、龟裂、坑洞的病害路基路面进行及时的修补，对大于20㎡的破损路面，应及时的向甲方汇报并协助甲方进行维修；对毁损的橡胶减速带，破损的排水设施及道路安全设施维修等（维修价格在2000元以下的）进行维修。

其他要求：

1、乙方对从业人员进行安全教育岗前培训，增强从业人员安全意识，为确保安全，雨量在中雨以上的降雨天气，雾天（水平能见度小于500米以下）养护人员可不上路作业，待雨小、雾散后须及时上路作业，无故不得缺勤，并组织专人考核及安全巡查。乙方应自行负责从业人员的安全，并为从业人员购买保险，从业人员的一切安全责任由乙方自行承担。

2、严格按照安全生产要求穿着标志服，严禁着拖鞋上路，夜间作业及车流量较大的路段应来车方向距作业区域20㎡处设置明显的警告标志牌。

3、冰雪天气，乙方应派养护人员须及时上路清扫积雪保持道路畅通；若遇台风、暴雨洪灾、暴雪、公路塌方等灾害，乙方及时配合甲方的调遣，对灾害路段进行抢修清扫。对路段出现险情，应及时在来车方向距作业区域20㎡处设置警告标志，并派专人进行看护直到险情排除。

4、人员最低要求：按每10公里/人进行设置，并按区块划分合理安排分管组长，至少派遣2名专职路段管理人员，对道路养护、绿化养护实施安全的进行监督及对路段状况进行巡检，做到及时修复，及时上报并做好日常巡查记录。

5、乙方应建立健全的内部管理制度、财务制度，奖罚机制及每月工资足额发放制度。

6、乙方采用浙政钉APP 浙路智富平台对辖区农村公路进行3-7天一轮的巡查。

7、甲方及相关部门（交通局、县交通安全委员会等）根据《孝丰镇乡村公路养护管理考核办法（试行）》对乙方进行考核，乙方应积极做好配合工作，并根据考核内容做好考核资料的整理工作。

8、机械设备要求：应根据本项目要求配备机械设备：巡查车，除雪板，撒盐车，平板震动机，切割机，割草机，动力钻等。

二、全年养护管理经费

根据招投标文件，本合同养护项目中标价      元/km每年，承包方式为全额经济责任制承包。

三、承包期限

承包期限为   年，即20  年  月  日至20  年  月  日止；

四、双方职责

（一）甲方职责

1、为乙方提供本合同所述养护项目有关养护设施量及图纸资料；

2、对乙方养护管理项目进行监督和考核检查；

3、按招投标文件及考核办法核拨给乙方养护经费；

4、向乙方提供对本合同养护项目实施养护管理所需的养护管理用房、场地及上级部门硬性要求配备的大型设备。合同期限届满对本合同所涉管理用房、场地及上级部门硬性要求配备的大型设备进行清点收回。

（二）乙方职责

1、承包养护期限内，乙方应按照道路养护操作规程及道路养护质量标准，根据本合同所述的农村公路养护要求，合理组织，精心养护，保质、保量完成养护管理任务。

2、对本合同养护项目实施养护管理所需的一切劳动力、材料、基本设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。

3、承包期限内，本合同养护项目招投标文件规定的设施量发生减少及损毁的，乙方应予时补齐或修复，并自行承担所需费用。

4、乙方应定期向甲方提供养护管理计划及有关措施，以便甲方进行监督考核。

5、乙方在搞好日常养护工作的同时，必须配合甲方参加布置的各重大节庆和重点活动的临时布置任务。

6、乙方必须重视安全工作，确保全年不出安全责任事故。如发生安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。

7、乙方对外代表孝丰镇农村公路养护管理站，并承担孝丰镇农村公路养护管理站及孝丰镇道路交通安全工作站的相关职能与义务。

五、考核验收

1、考核验收参照《孝丰镇农村公路养护管理考核办法》、《安吉县农村公路养护管理办法》执行。该办法由甲方负责提供。（注：上级职能部门对街道公路养护考核，分项与综合考核扣分的，计入考核范围之内）

六、养护采购经费核拨方式及奖励

七、履约保证金及违约责任

1、在签订合同时，乙方应交纳0万元作为履约保证金。合同履行完毕后无质量索赔事件无息退还。履约保证金可以以银行履约保函或保险公司保函形式或公对公转账（汇款）形式提交。

2、合同期限内，甲，乙双方任一方不得单方面解除合同，不得擅自将合同全部或部分转让给第三方，若乙方违反，甲方有权提前解除合同，并没收履约保证金；若甲方违反，甲方应双倍返还履约保证金。

3、合同期限内发生下列情况之一的，甲方有权提前解除合同，罚没全额履约保证金，造成损失超过履约保证金的，甲方有权要求乙方赔偿，损失特别重的，还应当追究有关责任人的经济责任。因提前解除合同所造成的一切损失，由乙方自行承担。

（1）一年内累计2次考核不合格的，采购人有权终止合同；

（2）人员不到位或者未响应《孝丰镇农村公路养护管理考核办法》、《安吉县农村公路养护管理办法》实施养护的；

（3）发生重大质量或安全责任事故，对实施范围造成严重破坏或造成严重社会影响的。

八、附则

1、因自然灾害等不可抗力因素造成本合同养护项目经济损失的，甲、乙双方共同协商妥善解决。

2、因农村建设需要致使本合同养护项目里程、设施发生变更的，由甲方根据实际变更比例适当增减核拨经费。

3、今后每年新增加道路，直接由乙方负责管理，并按此标准执行。

4、本合同招标文件作为合同附件，对合同条款具有补充作用。

5、未尽事宜，甲、乙双方协商解决，并作出书面补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

九、本合同壹式肆份，正、副本各壹份，甲、乙双方各执正、副本壹份；经甲、乙双方法定代表人签字或授权人签章后生效。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

负责人（签字）：                  负责人（签字）：

合同签订时间：      年    月    日

## 第六章  响应文件格式

本章节内容提供部分响应文件格式，磋商文件中要求，但未提供格式的，须由供应商自行制作。

一、资格证明文件格式

1、资格证明文件封面格式：

资  格

证  明

文

件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年   月   日

2、资格证明文件目录

- 磋商申请函；

- 营业执照副本复印件；

- 法定代表人身份证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 小中小企业声明函；

- 监狱企业声明函；

- 残疾人福利性单位声明函；

- 符合资格要求的资质证书复印件。

1、磋商申请函格式：

磋商申请函

致                 ：

（供应商全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的  项目名称（项目编号）   竞争性磋商有关活动，进行磋商。为此承诺如下：

1、 按照磋商文件要求制作并提交规定的电子档加密线响应文件1份、备份响应文件1份（如有）。

2、本项目负责人：        ；职务：        ；职称：        ；联系电话 :                。

3、保证遵守磋商文件中的有关规定和收费标准。

4、保证严格执行甲、乙双方所签的合同，并承担全部规定的责任义务。

5、我们已详细审查全部磋商文件，包括磋商补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

6、我方已充分了解项目要求。

7、愿意向贵方提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价成交的决定。

8、我方承诺已经具备招标文件规定的参加本项目政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）至本项目投标截止时间前，我方未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

9、我方承诺：最近三年我方无行贿犯罪行为，若我方成交，愿意接受社会监督和检察院调查。

10、本文件自磋商之日起 90 天内有效。

11、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

2、法定代表人身份证明书：

法定代表人身份证明书

致                  ：

（法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，性别      ，职务

，联系电话          传真                ,联系地址                 ，邮编              。

特此证明

供应商名称（公章）

日期：  年   月  日

-----------------------------------------------------------------------------------------

附法定代表人身份证复印件

3、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致                   ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）系   （供应商）  的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  项目名称， （项目编号）  项目谈判，全权处理本次磋商活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：      年龄：         职务：

详细通讯地址：                        邮政编码：

电话：                    传真：

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字）：

日期：  年  月  日

-----------------------------------------------------------------------------

授权代表身份证复印件

4、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（安吉县孝丰镇人民政府）的（2025年孝丰镇农村公路养护、维护服务政府采购项目 ）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （2025年孝丰镇农村公路养护、维护服务政府采购项目 目） ，属于（建筑业）；

承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为其他未列明行业。

2、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业

营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业

营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业

从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业

从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

（七）仓储业

从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业

从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营

营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理

从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业

从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业

从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

5、监狱企业声明函格式

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附相关政府部门证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6、中小企业声明函格式

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                         (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，成者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位往册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附相关政府部门证明材料

二、商务技术文件格式

1、商务技术文件封面格式：

商  务

技  术

文

件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年   月   日

三、商务文件/技术文件目录及内容

3.1 资格证明文件包括：

(1)磋商申请函；

(2)营业执照副本复印件；

(3)法定代表人身份证明书；

(4)法定代表人授权委托书；

(5)小中小企业声明函；

3.2 商务报价文件包括：

(1)磋商声明书 ；

(2)初次报价表 ；

(3)供应商情况表 ；

(4)同类项目实施情况一览表；

(5)商务响应表；

(6)应急响应。

3.3 技术文件包括：

- (1)项目理解及分析

- (2)公路保洁服务运营方案

- (3)绿化养护服务运营方案

- (4)管理制度

- (5)机械配置

- (6)质量保证措施

- (7)应急预案及措施

- (8)与业主共同协作、配合承诺措施，及对业主合理化建议

- (9)应急响应

- (10)同类项目业绩

- (11)技术响应表

## (12)其他材料

磋商文件无格式的供应商自行添加。

1、磋商声明书格式

- 磋 商 声 明 书

致：安吉县孝丰镇人民政府：

浙江同信工程项目管理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我    （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商项目的服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 本文件自磋商之日起       天内有效。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的服务是            。

4、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；愿意向贵方提供任何与该项谈判有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价成交的决定。

5、我们已详细审查全部磋商文件，包括磋商补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

6、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

我方承诺：最近三年我方无行贿犯罪行为，若我方成交，愿意接受社会监督和检察院调查，若与我方承诺不符，可免除我方成交人资格。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

8、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

法定代表人签字：

供应商盖章：

年    月    日

2、初次报价表格式：

- 初 次 报 价 表

项目名称：

项目编号：                                                        金额单位：元

| 序号 | 服务名称 | 服务期 | 总长（km） | 最高限价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村公路养护 | 12个月 | 178.746km | 5595元/年/公里 |  |  |
| 2 | 维修、维护 |  | / | 100万元/年 |  |  |
| 3 | 日常巡查和记录 |  | / | 10万元/年 |  |  |
| 合计： 万元 |  |  |  |  |  |  |

▲说明：

1、报价总价是履行合同的最终价格，包括采购文件、合同条款约定的技术服务费、人员工资、福利费、交通费、税金等相关的一切费用。

2、本表格的总价应与《报价明细表》的总价相一致。

3、初次报价不公开。不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

4、供应商报价以磋商最终报价为准。

5、投标报价不得超过总预算价及单项预算价，否则做无效标处理。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

3、报价明细表：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 费用项目名称、内容 | 单位 | 数量 | 单价 元 | 合价 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有人员费用（按岗位及人数一一列出） |  |  |  |  |
| 1.1 | 专职人员1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 专职人员2 |  |  |  |  |
| 1.3 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 1.4 | 养护工人 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备及车辆 |  |  |  |  |
| 3 | 材料费用 |  |  |  |  |
| 4 | 管理费及其他 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税费 |  |  |  |  |
| 7 | 其他所有与本次采购有关的一切费用 |  |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |  |
|  | 利润 |  |  |  |  |
|  | 农村公路养护总价 |  |  |  |  |
|  | 零星维修 |  |  |  |  |

供应商 (盖章) ：

授权代表 (签字) ：

日期：

注：1、本表格仅提供了样表格式，供应商应根据实际情况自行编制；

2、最终合计金额必须包括实施本项目所需的一切费用，并与初次报价表中磋商总价相一致

4、供应商的情况一览表

供应商情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 1 | 供应商名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 地址： |  |  |  |
| 3 | 电 话： |  | 联 系 人： |  |
| 4 | 传 真： |  | 注册资本：/ |  |
| 5 | 营业执照注册号： |  | 注册日期： |  |
| 6 | 资质证书及编号 |  |  |  |
| 7 | 主营业务 |  |  |  |
| 8 | 公司简介 |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：本表格可视情形添加或删减。除表格外，可另附文字、图片等情况加以说明。

5、商务响应表

商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 内容 | 磋商文件规范要求 | 响应文件对应规范 |
| --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |
| 付款方式 |  |  |
| 履约保证金 | / |  |
| .... |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，不填写视同完全响应磋商文件要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。

2、备注栏填正偏离、负偏离或无偏离。

6、供应商同类项目实施情况一览表

同类项目实施情况一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购人 | 项目内容 | 合同日期 | 采购人联系人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：附件根据评分标准及采购文件要求提供。

7、项目负责人情况表格式：

项目负责人情况表

项目名称：

项目编号：

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 专业 |  | 专业年限 |  | 联系电话 |  |
| 拟在本项目中担任的岗位职务 |  |  | 通讯地址 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |  |  |
| 项目时间 |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |
| 其他情况 |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、表格如不符合本单位情况，可稍作修改，行数不够可自行添加。

8、具有职称的技术人员情况表格式：

具有职称的技术人员情况表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 职 称与证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

2、本表格格式若不符合供应商实际情况，可自行添加或修改。

3、附件根据评分标准及采购文件要求提供。

9、技术响应表格式：

技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 供应商承诺 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 |  |  |  |
| 2 | 技术要求 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、偏离情况填正偏离、负偏离、无偏离。

2、本表格不填写视同完全响应采购文件要求。

## 三、其他文书、文件格式

1、评分表格式（评分内容参见第四章）

评分表索引表

| 评审内容及分值 |  | 供应商自评栏 |  | 专家评定栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应文件页码 | 自评分 | 专家评定分 | 偏离情况 | 扣分理由 |
| 价格分 |  | / | / |  |  |  |
| 技术分 |  |  |  |  |  |  |
| 商务分 |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |

本表格需参照第四章评分条款，认真填写，并附在商务报价技术文件目录后，方便评委评分时对照。