永嘉县政府采购 单一来源采购文件 （电子招投标） 项目名称：干部人事档案数字化工作 采购编号：ZGCG-20220623 采 购 人：中共永嘉县委组织部 采购代理机构：温州市中概工程管理咨询有限公司 二○二二年六月

采购文件目录

第一部分 邀请通知书	2

第二部分 采购内容及要求	5

第三部分 投标人须知	12

一、说明	12

二、采购文件	12

三、响应文件	12

四、响应文件递交	15

五、开标和评审	16

六、授予合同	18

第四部分 合同格式（仅供参考）	20

第五部分 附件—--响应文件格式	26

一、资格文件格式	26

附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函	26

附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函	27

附件三 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函	28

附件四 供应商参与政府采购活动投标资格声明函	29

二、报价文件格式	30

附件五 报价一览表	30

附件六 分项报价表	31

三、商务技术文件格式	32

附件七 投标函	32

附件八 法定代表人授权书	33

附件九 偏离表	34

附 评标定标办法	35

第一部分 邀请通知书

杭州京胜航星科技有限公司：

经采购人所在地财政部门政府采购管理委员会办公室批准，温州市中概工程管理咨询有限公司受中共永嘉县委组织部委托，对干部人事档案数字化工作项目进行单一来源谈判采购，现诚挚邀请贵单位参加谈判，并提请注意以下事项，并请按采购文件的要求认真准备好报价文件，按时前来谈判。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 干部人事档案数字化工作项目 |
| 2 | 项目编号 | ZGCG-20220623 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算/最高限价 | 57万元 |
| 5 | 采购方式 | 单一来源 |
| 6 | 采购人 | 中共永嘉县委组织部 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：温州市中概工程管理咨询有限公司 地 点：温州市永嘉县南城街道环城北路618号云碓大厦503室 联 系 人：黄曼曼 联系电话：15858728890 |
| 8 | 评标办法 | 单一来源谈判 |
| 9 | 采购内容 | 具体内容见采购文件。 |
| 10 | 报价货币 | 人民币 |
| 11 | 报价语言 | 中文 |
| 12 | 响应文件的形式 | 投标供应商应准备电子响应文件 电子响应文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
| 13 | 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本单一来源采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 14 | 响应文件份数 | “电子加密响应文件”：在线上传递交，一份。 |
| 15 | 报价有效期 | 提交响应文件截止时间起90天内 |
| 16 | 响应文件的签章 | 响应文件中所涉及的公章均采用CA电子签章。 |
| 17 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 18 | 履约担保 | 不需要 □需要 合同签订后成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购人指定账户，履约保证金可以以银行或保险公司出具的保函作为履约保函。 |
| 19 | 采购文件获取方式 | 见邀请函。 |
| 20 | 响应文件递交截止时间 | 2022年6月 28日14：30 截止(北京时间)。 |
| 21 | 响应文件递交 | 本项目采用在线投标方式，投标供应商无须前往投标现场。 |
| 22 | 谈判时间 谈判地点 | 谈判时间：同响应文件递交截止时间 谈判地点：温州市永嘉县南城街道环城北路618号云碓大厦503室 |
| 23 | 响应文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在响应文件递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、递交： a.投标供应商应在响应文件递交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”。 b.“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 24 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |
| 25 | 采购小组的组建 | 采购小组构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 26 | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交温州市中概工程管理咨询有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给温州市中概工程管理咨询有限公司：邮箱：1437567478@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 27 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交供应商服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 28 | 免则声明 | 1、供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 29 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 30 | 注意事项 | 1.请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致响应文件解密失败。 2.请务必确保响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败。 |
| 31 | 疫情期间注意事项 | 疫情期间，进入开标场所的人员，须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常和信息登记后方可进入；不符合上述要求的人员，不得进入，进入后全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护，参与评审活动人员应严格遵守新冠肺炎疫情防控期间的相关规定。 |

第二部分 采购内容及要求

一、采购内容

| 序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 简要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干部人事档案数字化服务 | 1 | 项 | 干部人事档案数字化服务，具体内容详见“采购需求”。 |  |

- 采购需求

1、干部档案数字化工作（共约 1000 卷，以实际制作为准）

按照以下要求，完成 1000 名干部人事档案整理、查漏补缺、目录录入、档案扫描、原始档案扫描制作、原始图像处理纠偏、档案数据备份、打印装订等。具体要求如下：

2.1档案整理编码

将零散材料补充至干部档案中；

严格把关四类、九类的分类和排序标准；

严格把关每份材料的类号、页码编注标准；

档案材料排序完成后，用铅笔在每份材料首页的右上角编上类号和顺序号，并在其右下角编写页码。

2.2 档案查缺

根据《干部档案审核工作检查验收评分表》对干部档案进行检查，甄别材料完整性、规范性，并登记存在问题，对不属于归档范围或重件的材料进行鉴别。

2.3目录录入

严格准确地进行档案目录录入，具体标准如下：逐份录入，不多录、少录；

录入目录内容与档案内容完全一致，不错录。

2.4档案扫描

根据档案的材质选用平板扫描方式，扫描时档案摆放与扫描仪四角平行，不对档案原件造成破坏，保证档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰；

对拟扫描档案逐页进行检查，档案严重破损、污染和字迹褪变情况应在《扫描档案登记表》相应栏中标注清楚 “原件破损”、“原件模糊”、“原件残缺”等情况说明，影响扫描工作进行的档案，应在注意保护档案不受损害的情况下进行拆件；

采用彩色单页jpg的存储格式，扫描分辨率不得低于300dpi，图片文件成品数据为24bit真彩JPG压缩格式；

按照《干部档案整理工作细则》，每份档案须按十大类按顺序进行扫描操作；

对年代较早、纸质较差、脆、薄的页必须使用平板扫描，不得使用高速扫描以免档案破损；

对纸质较薄，透明的页必须垫白纸扫描，避免前后内容透视重叠；

扫描完成后必须正确排列档案文件和页面顺序。

2.5原始图像处理

对档案扫描后的图像进行处理，图像的排列顺序与纸质档案排序要求完全一致；

图像清晰，分辨率300DPI；无坏死文件，无黑屏；

图像页码连续，无错页；

图像须进行纠偏处理；无折叠、遮字或缺损现象，保持图像的完整；

扫描图像的画幅数与应扫描档案的画幅数一致，无漏扫、重扫或多扫；

不能一次性完成扫描的A3（含A3）以上幅面档案，须采取分幅扫描而后拼接的方法获得单一图像，拼接后图像与档案原件在视觉上完全一致，无拼接痕迹。

通过使用计算机软件或人工方式可对原始图像进行处理得到高清图像。

2.6数据审核

图像处理中不得损坏原有档案信息的完整。

目录数据库与纸质目录保持一致。

档案装订：检查所有档案的装订还原情况，差错率≤1‰。

扫描图像：漏扫率≤0.2‰。

图像质量：=300DPI。

图像文件命名：差错率≤1‰。

条目与图像挂接：挂接正确率100%。

2.7档案装订归库

经核对无误的档案，按《干部档案整理细则》要求进行装订，不可有漏装掉页情况出现，也不可损害文件字符影响阅读，不能损毁档案原件。

及时将装订完毕的档案上交采购方工作人员清点收入库并做好交接确认工作，交接需有相关的交接单。

2.8数据挂接正确性质检

质检人员检查数字化成品文件与目录挂接是否正确，不达标返回重新修正。

2.9数据备份

项目验收后，提供干部数字档案数据库备份，硬盘备份提交后双方签字登记确认。

3、技术实施

做到施工现场局域网络环境部署；档案系统软件、数据库、扫描仪、打印机安装调试。

4、售后技术服务

4.1做到数据备份、系统迁移、技术支持、故障处理。

4.2整理数字化质保期为项目通过验收之日起6个月；提供软件1年免费升级服务；要有完善的售后服务能力，提供终身维保服务。

4.3要有快速保障响应能力，在保修期内招标人在使用中标人系统、设备中不论何种原因造成的故障，中标人在接到招标人要求修复的通知后，应立即做出响应，并在6小时内到达现场排除故障、及时修复、如不能及时解决应无偿提供备份设备供招标人使用。

4.4投标人应免费提供系统培训服务。

- 其他要求

- 质保期：6个月。

- 干部档案数字化建设工作从合同签订8个月内完成此项工作，具体步骤和时间安排如下：

- 2.1干部档案数字化查缺。（2022年7月底完成）

- 2.2干部档案整理及数字化制作。（2022年11月15日前完成）

- 2.3干部档案数字化数据验收。（2022年11月30日前完成）

- 2.4项目验收。（2022年11月30日前完成）

四、付款方式

根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）的规定，双方协商决定付款比例，具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。

第三部分 投标人须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、采购人有权选择供应商的服务范围。

3、无论报价过程中的作法和结果如何，供应商自行承担报价活动中所发生的全部费用。

二、采购文件

1、采购文件

1.1 采购文件由采购文件总目录所列内容组成。

1.2 采购文件约束力

供应商一旦购买了本采购文件并参加报价，即被认为接受了本采购文件中报价通知 (邀请)书及供应商须知中所有条款和规定。

2、采购文件的澄清

投标人对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构但通知应在采购文件规定的质疑期前使采购人或其代理机构，收到，采购人或其代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标人或并将此答复通知放至相关网站公示。逾期的质疑不予接受。

3、采购文件的修改

3.1、在报价截止时间前，代理机构有权修改采购文件，并以书面形式通知供应商。修改文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。采购文件解释权归代理机构。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正采购文件，采购人可酌情推迟报价截止时间和报价时间，并将此变更通知供应商。

三、响应文件

1、响应文件

1.1投标人应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求没有重大偏离的响应文件。未实质上响应的响应文件将被拒绝，但允许投标人在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。

1.2投标人必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证响应文件的正确性和真实性。响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3投标人应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制响应文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的响应文件可能导致被拒绝。

2、响应文件的组成

▲ 响应文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料），扫描件加盖公章） |
| 2 | 公司前一年的资产负债表、损益表或利润表(新成立的公司，必须提供情况说明） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件一） |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（附件二） |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件三） |
| 6 | 投标供应商特定资格条件证明：无 |
| 7 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前） |
| 8 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件四） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 开标一览表（附件五） |
| 2 | 投标分项报价表（附件六） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标函（附件七） |
| 2 | 供应商法定代表人授权书（见附件八） |
| 3 | 技术、商务偏离表（附件九） |
| 4 | 项目方案（项目介绍、执行方案、工作计划等） |
| 5 | 供应商完成本项目组建的工作小组名单 |
| 6 | 供应商认为需要提供的其他文件和资料。 |

3、投标内容填写说明

3.1、响应文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、供应商应按采购文件中《报价一览表》填写《投标分项报价表》。

4.2、本次采购报价为合同规定服务内全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.3、报价应按包含以下所有费用。

- 产品价格、服务价格

- 关税、增值税等其它税

- 其他费用

供应商在报价总价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视报价总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及采购文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在报价文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金：无

7、响应文件的有效期

7.1、自响应文件递交截止时间起90天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应文件将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

8、响应文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节“响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

8.3、本文件《第五部分 响应文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第五部分 响应文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“响应文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、响应文件的签章

9.1、《响应文件》的签章：见《第一部分 邀请通知书（供应商须知前附表）》；

9.2、《响应文件》：根据采购文件要求在响应文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

9.3、CA电子签章操作指南详见《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》（https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

10、响应文件的形式

10.1、响应文件的形式：见《第一部分 邀请通知书（供应商须知前附表）》；

10.2、“电子加密响应文件”：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

10.3响应文件的份数

响应文件的份数：见《第一部分 邀请通知书（供应商须知前附表）》。

四、响应文件递交

1、响应文件的上传和递交

“响应文件”的上传、递交：见《第一部分 邀请通知书（供应商须知前附表）》。

2、“电子加密响应文件”解密和异常情况处理

“电子加密响应文件”解密：见《第一部分 邀请通知书（供应商须知前附表）》。

3、响应文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在响应文件递交截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件递交截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、响应文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《响应文件》。

4、响应文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效标处理。

五、开标和评审

1、开标

1.1、采购代理机构按采购文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，其响应文件按拒收处理。

（2）响应文件解密结束，采购小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）采购小组所有成员应当集中与供应商分别进行谈判。

（4）谈判结束后，采购小组将要求投标供应商在规定时间内提交最终报价。

（5）开启所有供应商的最终报价。

（6）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、评审

2.1、评审由采购人依法组建的采购小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查响应文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照采购文件确定的评审办法对向采购人推荐成交供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2、评审应当遵循下列工作程序：

1）响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参与谈判资格。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，采购小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3、本次采购，供应商的最终报价均超出采购预算的，本次采购做废标处理。

2.4、▲供应商存在下列情况之一的，响应文件按无效处理：

1）响应文件未按采购文件要求签署或CA电子签章的；

2）最终报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

3）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.5、▲采购小组发现响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的响应文件；

2）除2.4条款以外，出现其它明显不符合采购要求的响应文件；

3）除2.4条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的响应文件，是否为偏离实质性要求由采购小组认定。

2.6、评标时如遇到采购文件未规定的特殊情况，由采购小组按少数服从多数原则集体决定处理。

3、响应文件的澄清

3.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购小组可要求投标供应商对响应文件相关事宜进行澄清。采购小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，投标供应商澄清、说明时间为30分钟。

3.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖公章。投标供应商的澄清、说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5、评审原则

采购小组按照采购文件的要求和条件对响应文件进行评审。

6、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、决标

评审结束后，采购小组按照采购文件确定的评审办法，确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、评审结束后，采购代理机构在浙江政府采购网公告采购结果，同时发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格的，应当承担法律责任。

2.3、成交无效

1）发现成交供应商资格无效或成交供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、采购小组对未成交的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

5、招标代理费

5.1、成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构支付相应的的采购代理服务费。采购代理服务费按国家计委计价格【2002】1980号服务类标准收取。招标代理服务费包含在投标总价中，招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国建设银行永嘉广场支行

开户名称：温州市中概工程管理咨询有限公司

开户帐号：33050162766300000011

招标代理服务费须在领取《中标通知书》前付清。

第四部分 合同格式（仅供参考）

本合同由下述双方签订：

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

社会信用统一代码：

开票邮箱：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

甲方委托乙方开展干部档案数字信息化项目，双方依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国著作权法》和其他相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经协商一致，就有关事宜达成如下协议：

一、甲乙双方权利义务

（一）甲方权利义务

1.甲方根据中组部关于干部人事档案整理工作细则和干部数字档案报送标准 及省委组织部《关于报送新任省管干部数字档案的通知》，审核验收乙方的项目建设。

2.甲方严格按所要求的质量标准验收数字档案整理产品，未达到验收标准的，要求乙方重新制作。

3.甲方需安排项目责任人，负责实施现场全流程的配合与检查，全程参与本项目。

（二）乙方权利义务

1.乙方负责纸质档案归档材料的鉴别、整理编码、分类、打印、裱糊、装订、改版换盒等纸质档案的整理工作。

2.乙方负责电子档案的基本信息录入、目录录入、原始图像扫描、图像数据处理、图像高清转换等数字档案的制作工作。

3.乙方负责纸质档案与数字档案的审查核对工作。

4.乙方须严格遵守甲方的保密规定。乙方工作人员须签订《保密承诺书》，并严格履行保密承诺。

5.乙方严格执行档案制作管理责任制度。甲方负责从库房提取档案交给乙方整理扫描，乙方返还时要逐条检查核对无误，双方签订交接手续。

6.乙方需设定项目工作责任人，负责实施现场整个工作流程管理与协调工作，主动及时同甲方协商解决有关问题。

二、技术支持和验收标准

1.软件质保期内，乙方负责解答甲方在本软件使用过程中涉及软件功能使用与维护方面的问题。

1.纸质档案整理工作验收标准

- 目录与材料一一对应；

- 不少页、不多页；

- 分类准确；

- 材料名称、材料形成时间、页数和备注等栏目填写准确。

2.目录数据库验收标准

- 目录数据与图像数据一一对应；

- 无错别字。

3.原始图像验收标准

- 图像的排列顺序与纸质档案排序要求一致；

- 图像清晰，亮度适中，色彩模式24位真彩色，分辨率300DPI；

- 无坏死文件，无黑屏；

- 图像页码连续，无错页；

- 无计算机病毒。

4.处理图像验收标准

在原始图像质量基础上：

- 图像的排列顺序与原始图像排序要求一致；

- 图像去掉污斑、黑点、黑边，肉眼观看能达到清晰、平直、干净；

- 图像同原始图像相比不能过浓或过淡，字迹清晰。

三、验收计划

- 乙方完成5卷干部档案整理及数字化工作后提交甲方验收，经甲方验收合格确认后乙方即按照此5卷的标准对剩余档案进行整理及数字化工作。

- 待全部档案整理及数字化工作完成后，乙方向甲方提交项目验收单，甲方对完成档案进行最终验收,确认合格后签署项目验收单。

四、安全保密

- 双方应遵守国家法律法规，保守国家秘密、工作秘密和商业秘密。

- 国家秘密是指关系国家的安全利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知情的事项；工作秘密是指国家工作部门或工作人员所拥有的、不能擅自公开的以机关、单位为主体的那一部分事项；商业秘密是指不为公众所熟悉、能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

- 乙方不将甲方的档案秘密以任何方式向外泄露，不得以任何方式（纸质、硬盘、磁盘、光盘、软盘等）将甲方档案资料带离甲方为乙方提供的档案数字化工作现场，不得擅自将甲方档案的相关数据存在乙方设备上。

- 乙方需签订保密责任书和承诺书，如乙方故意或者过失泄露秘密，除承担违约责任外，还应承担相应的法律责任。

- 乙方应当加强对参与该项目的所有乙方人员的保密教育，项目结束后，要进行必要的脱密期管理。

五、合同金额

本合同总金额共计￥     元（大写：人民币   元整）。

合同最终金额按实际完成工作量计算。

六、付款方式

1. 本合同约定自签署合同后10个工作日内，甲方向乙方支付支付干部档案整理数字化制作费用的50%，即￥      元（大写：人民币      整）。

2．2022年11月底前，甲方支付数字档案制作剩余费用30%，即￥    元（大写：人民币       整）。

3．2022年11月底前乙方完成全部干部人事档案工作，并经双方确认完成档案卷数后10个工作日内，甲方支付数字档案制作剩余费用，即￥    元（大写：人民币       整）。

注：以上款项以实际发生金额为准。

乙方根据甲方支付的项目款项开具等额发票。

乙方账户信息如下：

名称：

开户行：

账号：

七、项目工期

干部档案整理及数字化工作从2022年5月开始至2022年11月底前结束，具体步骤和时间安排如下：

（1）2022年  7月底前完成干部档案数字化查缺工作；

（2）2022年  11 月底前完成1000卷干部人事档案数字化工作；

（3）2022年  11月底前完成全部干部档案数字化项目验收。

八、项目质保期

1.本项目质保期为项目通过验收之日起 6 个月。

2.在质保期内，如发现乙方提供的项目交付成果有缺陷，或项目的性能和质量不符合本合同约定时，乙方应及时负责排除缺陷、替换或更换出现故障的项目交付成果，所有费用由乙方承担。

九、违约责任

（一）交付违约

乙方应在合同规定的时间内完成和交付本合同规定的项目。如档案扫描的实际需要和实际完成时间不相吻合，甲方同意给乙方30天宽限期，宽限期内不追究乙方的违约责任。如乙方在宽限期内仍未依据本合同的规定完成和交付本合同所规定的项目，除依约支付违约金外，甲方有权要求乙方做出补偿和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。违约金的具体确定方式为：

- 如延期1天，乙方应向甲方支付合同总价0.5%的违约金，违约金的总数不超过合同总价的10%；

- 如延期时间超过30天，甲方有权解除合同，除前款所约定的违约金外，并要求乙方支付合同总价的10%作为对甲方的赔偿。如甲方就此解除本合同，乙方应在两个星期内返还甲方所支付的费用和报酬并依甲方的要求退还或销毁所有的基础性文件和原始资料，并赔偿甲方由此而遭受的直接和间接损失。

（二）付款违约

- 如甲方未按合同规定的期限付款，每延期1天，甲方应向乙方支付合同总价0.5%的违约金，违约金的总数不超过合同总价的10%；

- 如延期时间超过30天，乙方有权终止合同，除前款所约定的违约金外，乙方还可要求甲方支付合同总价的10%作为对乙方的赔偿；

- 如合同继续履行，甲方除支付上述违约金外，仍应按照合同规定的金额付款，乙方履行本合同的日期相应顺延。

（三）保密违约

任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按本合同总价的10%支付违约金，并赔偿守约方因此遭受的损失。

在项目实施过程中如因乙方造成国家秘密失泄的，要依法追究责任。

（四）其它条款违约

任何一方违反本合同所规定的义务，除本合同另有规定外，违约方应按合同总价10%的金额向对方支付违约金。

如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于3天内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金。

十、综合条款

（一）如本合同附件中的条款或本合同签署之前所签署的任何文件与本合同的条款相冲突或不一致，以本合同为准。

（二）任何一方可以根据其工作需要对外披露本合同的存在或其性质，但本合同的具体条款属于保密范围，未经对方的同意，不得向第三方披露。

以下情况除外：

- 法院或政府有关部门的要求；

- 法律规定。

（三）不可抗力

- 由于发生不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有不可抗力的一方可以免除相关合同责任，但应立即书面通知对方，并在15天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除；

- 受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

十一、争议解决

（一）如果合同双方在履行本合同过程中发生争议，双方应首先友好协商解决该争议。如协商不成，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（二）如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

十二、通知

（一）为享有本合同所规定的权利及履行本合同所规定的义务或有关违约交涉而需通知另一方时，通知方应采取书面形式，以挂号信件或以专人快递送达方式送达被通知方，送达生效。

（二）通知地址

甲方：

乙方：

如一方欲改变通知地址，应提前以书面方式通知另一方。

十三、合同的生效、变更与终止

（一）本合同经双方签署盖章后生效。

（二）如发生以下情况，任何一方有权终止合同，但须以书面方式通知对方：

- 一方进入破产、撤销或已进入清算阶段，或被依法解散；

- 一方财务状况严重恶化，不能支付到期债务；

- 出现合同规定的或法定解除事由。

除本合同和法律法规另有规定外，任何一方发生上述情况，将被视作违约，另一方有权依照本合同的规定，追究该方的违约责任。

（三）本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改本合同。如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方应另行协商并签订书面协议。本合同的附件和补充协议是本合同不可分割的一部分。

十四、其他

- 合同正本一式肆份，甲方执贰份乙方执贰份，具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商。

甲方：                                     授权代表：

（签章）

签署日期：    年  月  日

乙方：                                  授权代表：

（签章）

签署日期：    年  月  日

注：以上合同条款供采购人及成交供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与成交供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第五部分 附件—--响应文件格式

一、资格文件格式

附件一 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

中共永嘉县委组织部：

温州市中概工程管理咨询有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

中共永嘉县委组织部：

温州市中概工程管理咨询有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

中共永嘉县委组织部：

温州市中概工程管理咨询有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四 供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

二、报价文件格式

附件五 报价一览表

项目名称：                  采购编号：                报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 干部人事档案数字化工作项目 | 大写： 小写： |  |

▲开标一览表中投标价为符合采购文件要求的总报价。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件六 分项报价表

（价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 内容 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制；

▲报价一览表中投标价为符合采购文件要求的总价，包括干部人事档案数字化工作项目、场地费、设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、招标代理费等。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件七 投标函

（采购人）   ：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（括号内填投标编号）       招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部响应文件：

2、我方对服务期承诺如下：按采购文件要求完成本项目。

3、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、成交供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、本投标自开标之日起90日历天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八 法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

职务：                  年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

附件九 偏离表

项目名称：                                       项目编号：

| 内 容 | 采购文件 条目 | 采购文件 规格要求 | 响应文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 商务偏离 |  |  |  |  |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。制定本办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评审小组负责，评审小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，评审小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、评审原则和方式

1、开展谈判，评审小组与供应商进行谈判。谈判的内容可能涉及技术规格、价格、售后服务、培训、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为报价文件的一部分，对供应商有约束力。

2、评审小组在谈判结束后，要求供应商在规定时间内提出最后报价。

3、评标原则和方法

3.1评审小组负责审查报价文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。评审小组认为必要时，可向供应商进行质疑。

3.2根据谈判情况，结果可能是一次谈判就确定成交的供应商，但不排除再次竞争的可能性。

3.3评审小组有权根据供应商技术方案与报价情况，决定本次采购成交或终止本次采购。