永嘉县政府采购 招标文件 （电子招投标） 项目名称：2022-2024年度永嘉县公安局交通警察大队交通设施日常维护 项目编号：ZGCG-20220822-1 采 购 人：永嘉县公安局交通警察大队 代理机构：温州市中概工程管理咨询有限公司 二○二二年八月

招标文件目录

第一部分  投标通知(邀请)书	2

第二部分 招标内容及要求	6

第三部分 供应商须知	19

一、说明	20

二、供应商资格条件	21

三、招标文件	21

四、投标文件	22

五、投标文件的密封	26

六、开标和评标	27

七、授予合同	32

第四部分  政府采购政策功能相关说明	33

第五部分  合同格式	38

第六部分 投标文件格式	39

一、资格文件部分格式	45

二、报价文件部分格式	49

三、商务技术文件部分格式	52

第七部分 评标定标办法	63

第一部分  投标通知(邀请)书

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2022-2024年度永嘉县公安局交通警察大队交通设施日常维护项目 |
| 2 | 项目编号 | ZGCG-20220822-1 |
| 3 | 采购预算（元） | 6300000（三年），2100000（一年） |
| 4 | 采购方式 | 公开招标 |
| 5 | 采购人 | 名称：永嘉县公安局 联 系 人：陈先生 联系方式：0577-67252857 |
| 6 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：温州市中概工程管理咨询有限公司 地点：温州市永嘉县南城街道环城北路618号云碓大厦503室 联 系 人：黄曼曼 联系电话：15858728890 |
| 7 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 8 | 采购内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：投标供应商须自有为系统整体租赁及运行的光纤资源。 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受，以联合体形式参加投标的，提供联合体协议： - 联合体协议必须明确联合体牵头方； （2）联合体须满足：、须自有为系统整体租赁及运行的光纤资源，、具有《安全生产许可证》资质。 - （3）联合体单位最多不超过2家。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 12 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 13 | 分包 | 不允许 允许 本项目由中标单位负责对道路标线、护栏等交通设施进行巡检管理，如发生损坏由中标单位负责进行更新，中标公司有施工资质的可以自行施工，如无相应资质的可以分包给有资质的第三方进行施工。（中标单位需向甲方提供分包单位《安全生产许可证》资质并经甲方同意后才能进行后续施工） |
| 14 | 报价货币 | 人民币 |
| 15 | 报价语言 | 中文 |
| 16 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 17 | 报价有效期 | 提交响应文件截止时间起90天内 |
| 18 | 签字或盖章要求 | 投标文件的相应位置应加盖：电子签章。 |
| 19 | 投标文件的形式、制作及组成 | 本项目实行在线投标响应（电子投标）。 投标人须准备电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”两类，在投标文件编制完成后同时生成）。 （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 以上两类投标文件均由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。 |
| 20 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 21 | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
| 22 | 履约担保 | 不需要 ☑需要 合同签订后成交供应商应提供预算金额1%的履约保证金至采购人指定账户，履约保证金可以以银行或保险公司出具的保函作为履约保函。 |
| 23 | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”：以U盘存储，密封包装后（顺丰快递形式）在2022年09月13日 16时00分前递交，一份，邮寄地址：温州市永嘉县南城街道环城北路618号云碓大厦503室，黄女士收，联系电话：15858728890。 |
| 24 | 投标文件递交截止时间及开标时间 | 2022年09月14日14:30 截止(北京时间)。 |
| 25 | 投标文件的上传和递交 | 一、“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标文件递交截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 二、“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（建议顺丰快递形式）递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；顺丰快递形式快递至采购代理机构地址（地址详见招标采购文件，防疫期间不建议供应商本代表抵达开评标地点）；解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁。 b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收。 c.通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 26 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标文件递交截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 27 | 评标委员会成员的组建 | 评标委员会成员构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 28 | 政府采购 扶持政策 | 1.本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《评分办法》。 2.满足财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 3.满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 4.满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 5.对节能、环保产品优先采购。 |
| 29 | 供应商信用 查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前； 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 5、▲关于“信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 信用记录网页截图相关说明： ①若供应商查询页面“行政处罚”栏显示有行政处罚事项，须将所有行政处罚事项在“信用中国”网页上列出的明细一并打印，并附说明，是否属于“经营活动中的重大违法记录”。 ②若供应商在“信用中国”无数据，亦须将搜索结果页面打印，并附说明。 ③未按照以上①-②条要求提供“信用中国”查询结果记录的，将按照资格审查不通过处理。 |
| 30 | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交温州市中概工程管理咨询有限公司备案。合同原件扫描件电子版发给温州市中概工程管理咨询有限公司：邮箱：1437567478@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
| 31 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交供应商服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 32 | 免则声明 | 1、供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 33 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按采购公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 34 | 招标代理服务费 | 本次项目招标代理服务费按固定金额人民币80000元收取（含本项目第三方全过程造价咨询费用），采购代理服务费无须在报价中单列。采购人不负责任何招标代理服务费用。招标代理服务费由中标人支付，请报价人在报价时予以考虑。招标代理服务费汇入以下帐户： 开户银行：中国建设银行永嘉广场支行 开户名称：温州市中概工程管理咨询有限公司 开户帐号：33050162766300000011 招标代理服务费须在领取《中标通知书》前付清。 |

第二部分 招标内容及要求

一．总体要求

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标响应文件中予以说明，并由评委鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、产品如涉及国家强制性认证要求的，必须满足相关要求。

5、本项目主要内容为交通设施的维护服务，本项目所涉种类较多，在服务或实施过程中如涉及施工方面资质（如有），而中标人不具备的，将允许其分包给有资质单位进行施工。

6、本项目不包括新建，但采购人如有新建委托，可参考本项目中标价格。

二、采购内容及技术要求

- 采购内容及技术要求

▲1、本项目中的数量仅为供应商商务报价用，采购人有权根据实际需求调整各项数量。具体数量按实计算，结算单价按中标单价；实际采购金额以采购人实际情况为准。

▲本项目预算金额为6300000元（三年），2100000元（一年），维护服务期限有效期为3年，合同一年一签。

2、服务清单（一）：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 标线类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 热熔型标线 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | m² | 1 | 50 |  |
| 2 | 除线 | 清除砼路面标线,清除物处理。 | m² | 1 | 45 |  |
| 3 | 高压水除 | 清除沥青路面标线,清除物处理。 | m² | 1 | 120 |  |
| 4 | 热熔型震动标线 | 外形凹凸型，基底加突起部分高度为5-7mm | m² | 1 | 160 |  |
| 5 | 热熔型车位 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 105 |  |
| 6 | 热熔型直走箭头3/4.5/6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 85/135/245 |  |
| 7 | 热熔型左转箭头3/4.5/6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 105/220/305 |  |
| 8 | 热熔型右转箭头3/4.5/6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 105/220/305 |  |
| 9 | 热熔型直走带转弯箭头3/4.5/6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 125/235/305 |  |
| 10 | 热熔型直走带掉头箭头3/4.5/6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 125/240/305 |  |
| 11 | 热熔型左右转箭头3/4.5/6 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 150/320/450 |  |
| 12 | 热熔型斑马线预告标志/非机动车道标志 | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 130 |  |
| 13 | 礼让行人（车让人） | 采用反光热熔型涂料，一次常温漆，一次热熔漆，撒玻璃珠。 | 个 | 1 | 180 |  |
| 二 | 隔离产品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机非喷塑隔离护栏 | 3080*800（含护栏底座及轮廓反光标） | 米 | 1 | 240 | 按设计图纸 |
| 2 | 机非喷塑隔离护栏 | 3100*800（含护栏底座及轮廓反光标） | 米 | 1 | 250 | 按设计图纸 |
| 3 | 喷塑隔离护栏 | 3100*1200（含护栏底座及轮廓反光标） | 米 | 1 | 270 | 按设计图纸 |
| 4 | 其他样式喷塑隔离护栏 | 3100*1200（含护栏底座及轮廓反光标） | 米 | 1 | 270 | 按现场实际要求 |
| 5 | 喷塑隔离护栏 | 3080*1000（含护栏底座及轮廓反光标） | 米 | 1 | 250 | 按设计图纸 |
| 6 | 机非喷塑护栏立柱\边柱 | 800-1200mm | 根 | 1 | 150 |  |
| 7 | 人行道机非锌钢护栏 | 2000*1000 | 米 | 1 | 350 | 按设计图纸，法兰式\预埋式 |
| 8 | φ600mm滚塑防撞桶 | φ528mm高825mm | 个 | 1 | 500 |  |
| 9 | φ900mm滚塑防撞桶 | 含沙石 | 个 | 1 | 600 |  |
| 10 | 水泥墩 | 1000*800 | 个 | 1 | 600 |  |
| 11 | 防眩板 |  | 块 | 1 | 60 |  |
| 12 | 护栏拆除 |  | 排 | 1 | 65 | 含人工 |
| 13 | 旧护栏安装 |  | 排 | 1 | 80 | 含人工 |
| 14 | 护栏底座 | 聚氨酯（含钉子、损坏底座处理） | 个 | 1 | 50 | 含人工 |
| 15 | 铸铁护栏底座 | 330*250*80口径，普通护栏用 | 个 | 1 | 110 | 含人工 |
| 16 | 铸铁护栏底座 | 400*300*100口径，焊接款护栏款用 | 个 | 1 | 155 | 含人工 |
| 17 | 太阳能柱帽 | 太阳能柱帽 | 个 | 1 | 25 | 含人工，配套护栏使用 |
| 18 | 柱帽 | 喷涂柱帽（更换、安装） | 个 | 1 | 10 | 含人工 |
| 19 | 护栏加固 | 护栏倾倒扶正，底座加固（含钉子） | 排 | 1 | 30 | 含人工 |
| 三 | 警示产品 |  |  |  |  |  |
| 1 | 两组单面太阳能爆闪灯 | 产品尺寸：290mm*165mm*135mm 太阳能板：5W/18V单晶硅 蓄电池：12V/5AH深循环铅酸蓄电池 材质： 铝型材和聚碳酸酯（PC）相结合 发光体颜色： 红，蓝 单管亮度： 8000mcd 单管寿命： 100，000h LED灯珠采用进口芯片 防护等级：IP65 | 台 | 1 | 570 |  |
| 2 | 两组两面太阳能爆闪灯 | 产品尺寸： 290mm*165mm*135mm 太阳能板： 5W/18V单晶硅 蓄电池：12V/5AH深循环铅酸蓄电池 材质：铝型材和聚碳酸酯（PC）相结合 发光体颜色： 红，蓝 单管亮度： 8000mcd 单管寿命： 100，000h LED灯珠采用进口芯片 防护等级：IP65 | 台 | 1 | 690 |  |
| 3 | 三组两面太阳能爆闪灯 | 产品尺寸： 420mm*170mm*135mm 太阳能板：6W/18V单晶硅 蓄电池： 12V/5.5AH 深循环铅酸蓄电池 材质：铝型材和聚碳酸酯（PC）相结合 发光体颜色： 红，蓝 单管亮度： 8000mcd 单管寿命： 100，000h LED灯珠采用进口芯片 防护等级：IP65 | 台 | 1 | 780 |  |
| 4 | 四组单面太阳能爆闪灯 | 产品尺寸： 520mm*165mm*135mm 太阳能板：8W/18V单晶硅 蓄电池：12V/14AH 深循环铅酸蓄电池 材质：铝型材和聚碳酸酯（PC）相结合 发光体颜色： 红，蓝 单管亮度： 8000mcd 单管寿命： 100，000h LED灯珠采用进口芯片 防护等级：IP65 | 台 | 1 | 1710 |  |
| 5 | φ89*800*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 220 | 法兰式\预埋式 |
| 6 | φ89*1200*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 250 | 法兰式\预埋式 |
| 7 | φ114*800*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 310 | 法兰式\预埋式 |
| 8 | φ114*1200*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 350 | 法兰式\预埋式 |
| 9 | φ140*1200*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 400 | 法兰式\预埋式 |
| 10 | φ140*1700*3.5警示柱 | 外涂反光材料/工程极反光膜 | 根 | 1 | 420 | 法兰式\预埋式 |
| 11 | 塑料警示柱 | 75CMPU材料，隔离柱反光柱 | 根 | 1 | 75 | 含人工 |
| 12 | 橡胶减速带 | 1000*350*50 | 米 | 1 | 170 | 含人工 |
| 13 | 铸铁减速带 | 1000*350*50 | 米 | 1 | 190 | 含人工 |
| 14 | 施工牌 | 1000*500 | 个 | 1 | 320 | 工程级 |
| 15 | 折叠式检查牌 | 700*1000mm | 个 | 1 | 700 |  |
| 16 | 路锥700mm |  | 个 | 1 | 50 |  |
| 17 | 标志牌改牌面 | 旧牌面胶膜处理，工程极反光膜 | m² | 1 | 500 |  |
| 18 | 抗撞击广角镜 | φ800 | 个 | 1 | 900 |  |
| 19 | 警示柱维修（反光膜） | 警示柱处理、工程极反光膜新贴 | 根 | 1 | 100 |  |
| 四 | 标牌类 |  |  |  |  |  |
| 1 | 800*200mm*2mm小型辅助标志 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 150 |  |
| 2 | 800*300*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 190 |  |
| 3 | 800*400*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 260 |  |
| 4 | 600*600*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 390 |  |
| 5 | 600*800*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 400 |  |
| 6 | 800*800*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 490 |  |
| 7 | 1200*600*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 600 |  |
| 8 | 800*1000*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 700 |  |
| 9 | 1200*800*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 750 |  |
| 10 | 1200*1000*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 850 |  |
| 11 | 1500*800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1000 |  |
| 12 | 1600*800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1050 |  |
| 13 | 1200*1200*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1100 |  |
| 14 | 1000*1500*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1250 |  |
| 15 | 1000*1800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1450 |  |
| 16 | 2000*1000*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 1600 |  |
| 17 | 2400*1200*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 2000 |  |
| 18 | 1600*2000*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 2400 |  |
| 19 | 2000*2000*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 2880 |  |
| 20 | 3000*1800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 4032 |  |
| 21 | 3400*2800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 6720 |  |
| 22 | 3200*2800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 6528 |  |
| 23 | 4000*2400*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 6912 |  |
| 24 | 4000*2800*3mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 7680 |  |
| 25 | φ1000*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 650 |  |
| 26 | φ800*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 530 |  |
| 27 | φ400*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 260 |  |
| 28 | △900*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 560 |  |
| 29 | D800*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 500 |  |
| 30 | φ600*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 350 |  |
| 31 | △700*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 410 |  |
| 32 | φ1200*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 900 |  |
| 33 | △1100*2mm标志牌版面 | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 900 |  |
| 34 | 机非分道牌（2面） | 采用超工程极反光膜，抱箍连接。 | 块 | 1 | 300 |  |
| 35 | 拆除立柱 | 拆除3.5米及以下的标牌立杆、警示柱等 | 根 | 1 | 210 |  |
| 36 | 拆除小型指示牌 | 拆除指示牌、标杆（面积小于1m²且立杆高度小于3M） | 块 | 1 | 200 |  |
| 37 | 拆除大型指示牌 | 立杆高度大于6.5M | 块 | 1 | 500 | 高车或吊车按实际情况另计 |
| 38 | 可变车道信息屏（含控制器） | 规格 1410mm×920mm ·材质 铝板+反光膜 ·车道图案 白LED点阵排列直行+左转2个图案，底色为反光膜 ·贴膜文字 （文字型号）反光膜文字“可变车道”，文字可定制 ·电压 220±20% VAC 或 24±5%VDC ·功率 ≤20W ·亮度 黄>5000 cd/m2 白>5000 cd/m2 ·LED 直径 Φ5 方阵排列 ·LED寿命 70000小时 ·LED驱动 恒流，单管<18mA ·波长 黄：590~595 nm白：冷色，超高亮 ·可视距离 >450米 ·可视角度 >30° ·工作温度 -40 ~ +85℃ ·相对湿度 ≤93% ·保存环境 0~50℃，40~60%RH ·外壳材质 优质铝材 ·防护等级 IP53 ·外形尺寸 1410mm×910mm×35mm ·重量 ≤30KG ·毛重 ≤35KG ·参考标准 GB 5768.2-2009 ·安装模式 竖装抱箍固定 ·非RoHS | 块 | 1 | 10000 |  |
| 五 | 杆件和基础 |  |  |  |  |  |
| 1 | 杆件 | φ377*8500*12mm单悬臂 | 根 | 1 | 28800 |  |
| 2 | 杆件 | φ325*8300*12mm单悬臂 | 根 | 1 | 20160 |  |
| 3 | 杆件 | φ273*8300*12mm单悬臂 | 根 | 1 | 16320 |  |
| 4 | 杆件 | φ219*7300*10mm单悬臂 | 根 | 1 | 12480 |  |
| 5 | 杆件 | φ180*7500*10mm单悬臂 | 根 | 1 | 7680 |  |
| 6 | 杆件 | φ165*6500*5mm单悬臂 | 根 | 1 | 6144 |  |
| 7 | 杆件 | φ114*5000*4.5mm单柱 | 根 | 1 | 1100 |  |
| 8 | 杆件 | φ89*4500*3.5mm单柱 | 根 | 1 | 910 |  |
| 9 | 杆件 | φ76*4500*3.5mm单柱 | 根 | 1 | 650 |  |
| 10 | 杆件 | φ89*2000*3.5mm单柱 | 根 | 1 | 460 |  |
| 11 | 基础 | 1400*2200*2200mmC25 混泥土基础（含钢筋） | 个 | 1 | 6720 |  |
| 12 | 基础 | 1400*2200*1800mmC25 混泥土基础（含钢筋） | 个 | 1 | 5760 |  |
| 13 | 基础 | 1400*2200*1800mmC25 混泥土基础（含钢筋） | 个 | 1 | 3936 |  |
| 14 | 基础 | 1000*1600*1300mmC25 混泥土基础（含钢筋） | 个 | 1 | 2208 |  |
| 15 | 基础 | 800*800*1000mmC25 混泥土基础（含钢筋） | 个 | 1 | 750 |  |
| 16 | 基础 | 600*600*800mmC25 混泥土基础（含钢筋） | 个 | 1 | 500 |  |
| 17 | 基础 | 400*400*400mmC25 混泥土基础 | 个 | 1 | 350 |  |
| 18 | 路面修复 | 路面修复 | m² | 1 | 380 |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 登高车 |  | 台班 | 1 | 800 | 800元/台班 |
| 2 | 吊车 |  | 8T | 1 | 1200 | 1200元/台班 |
| 3 | 吊车 |  | 16T | 1 | 1800 | 1800元/台班 |
| 4 | 运货车 | 小型运货车 | 1T | 1 | 300 |  |
| 5 | 技工、特种工 |  | 天 | 1 | 300 |  |
| 6 | 普工 |  | 天 | 1 | 200 |  |
| 7 | 建筑工程一切险 |  | 项 | 1 | 5000 |  |
| 8 | 第三方责任险 |  | 项 | 1 | 5000 |  |
| 9 | 可变车道信息屏链路 | 10MB | 条 | 1 | 1200 | 1200元/年 |
| 注：1、投标供应商统一进行折扣率（折扣率=1-下浮率）报价，折扣率报价不能超过100%，否则作无效标处理。 - 若采购人一次性委托新建安装护栏数量超过15排，标志标线超过300平方，标志金额超过30万元，结算价按服务清单投标价（二）计算，服务清单投标价（二）折扣率报价不能超过100%，否则作无效标处理。 - 3、▲中标供应商须提供永嘉本地场地用于储存、保管更换下来的设备（标志、标牌等），提供清单形成台账以备采购人查阅及循环利用。 4、根据采购人实际需求，部分未列项目采购人可按照市场价格进行施工，比如按照人工费、材料费、车辆使用费等实际单价结算；若投标有单价，按投标单价执行。 |  |  |  |  |  |  |

3、服务清单（二）：

| 序号 | 内容 | 折扣率报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 若采购人一次性委托新建安装护栏数量超过15排，标线超过300平方米，标志金额超过30万元。 | 折扣率=1-下浮率 | 此项报价为在服务清单（一）折扣率基础上进行再次折扣率报价，最终结算金额为服务清单（一）单价中标金额*实际数量*折扣率 |
| 注：★折扣率=1-下浮率 |  |  |  |

4、技术要求：

4.1、护栏要求：

图1

图2

图3

图4

技术说明：

（1）护栏整体热镀锌静电喷涂，3100/3080mm为一组。护栏片和立柱之间采用焊接链接。

（2）护栏立柱：热镀锌钢静电喷涂50*100*1.5mm立柱，颜色为白色。立柱双面上下安装40*120mm双面塑料反光标（每柱4个），反射光线均匀不炫目，寿命5年以上。采用钢支柱帽封顶。

（3）护栏片上下横杆：65*38*1.2mm异型管，热镀锌钢静电喷涂，颜色为白色。

（4）护栏竖管：热镀锌钢静电喷涂S78*1.0mm异型管，每片护栏均匀分布13根竖管，颜色为白色，双面贴优质蓝色二级反光膜。

（5）护栏底座采用400*300*150mm黑色高分子复合底座，重量在9公斤，并打钉加固。

4.2、标线的技术要求（一年内如有脱落，免费重新施划。车辆转弯半径道路标线除外）

（1）标线质量符合JT/T280-2004 路面标线涂料和GB/T 24722-2009 路面标线用玻璃珠标准，如有最新标准，按最新标准执行。

（2）涂料密度，g/cm31.8-2.3；

（3）涂膜外观，涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观与标准板差别不大；

（4）色度性能，按JT180-1995标准6.2.6规定的方法测试；

（5）抗压强度：MPa ≥12；

（6）耐磨性（200r/1000g后减重）：≤50；

（7）逆反射系数mcd.1×1.m-2，白色≥200、黄色≥100；

（8）耐候性，经12个月试验，涂膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不大于标准样板；

（9）涂料用下涂剂颜色应无透明或唬拍色流体；固体含量，30±5；涂布量，g/150-200；干燥时间，min≤5；

（10）根据GB5768-2009规定，按道路的情况及车速要求，制作道路标线；

（11）制作道路标线使用热熔反光涂料；

（12）制作标线的热熔涂料、底漆要经交通部检测机构检测合格才能使用；

（13）人行横道线、人行预告标志、箭头、导流线制作符合GB5768-1999规定；

（14）制作标线、人行横线及其箭头、导流线等等，要将路面清干净再制作新标线；

（15）标线厚度不少于1．8mm,亮度因数:0. 27，双实线为黄色，车道线为白色，其他标线、箭头等符合GB5768-2009规定。

（16）采用的涂料须提供以下证明材料：

（1）有效的交通部出具的白色和黄色热熔反光型涂料检测报告；

（2）批量生产合格证、安全生产许可证、危险化学品生产、储存证；

（3）质量管理体系认证ISQ9001、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证。

4.3、指示牌要求：

符合国标GB5768-2009道路交通标志和标线、GB 51038-2015 城市道路交通标志和标线设置规范、

GBT 23827-2009 道路交通标志板及支撑件、GBT 18833-2012道路交通标志反光膜，如有最新标准，按最新标准执行。

4.4、护栏维护作业的主要要求

（1）中标人将作为永嘉县公安局交通警察大队护栏维护服务的承办单位，在合同履行期间必须接受采购人的监督管理。

（2）中标人在承包前必须全面检测一次，其费用由中标人负责，以确保各道路运作正常、无故障。中标人在服务期间需每周进行巡查，做好相应的巡查记录。

（3）中标人必须在永嘉本地长期设置固定的专业相关维护人员不少于5名及相关设备，需提供相关人员的身份证复印件（如为外地户口还需提供居住证及本地居住场所的自购或租赁证明，或本地公司的社保缴纳证明）等。

（4）中标人须设立投诉专线电话，并安排人员实行24小时值班，当交通设施出现故障时，接到通知后（包括微信通知、短信通知、电话通知及书面通知等），中标人必须在上塘、瓯北两大区域1个小时、其他地区2小时内派员赶到现场进行维修。同时在投标时须承诺修复时间（从接到报修时间至修复完成时间）。修护完成后需经过永嘉县公安局交通警察大队确认。

（5）在设施维修施工过程中，中标人必须做好安全防护措施，并且遵守和执行安全、文明施工等规定，尽可能不影响道路交通。必须为所有维修人员购买人身意外保险，维护期所有发生的安全事故均由中标人自行承担，采购人不承担任何责任。

（6）在维护管理期间，中标人必须购置一批相应的维修应急护栏，承包费用不作增减，由中标人在报价中考虑。

（7）中标人必须接受采购人的业务指导，及时处理和改正提出的存在问题。

（8）护栏损坏后须更换新的护栏时，更换护栏应与原有护栏相同规格、样式。

不得以次充好，设备更换前需征得采购人的同意。如未经批准擅白更换，经查实后，需立即按照采购人的要求无条件更换，发现一次扣1000元。

4.5、护栏日常维护内容及范围：

（1）护栏设施因交通事故、他人施工、故意破坏及盗窃等因素导致损坏的，在维护之列。

（2）因不可抗拒力如遇自然灾害（指台风、水灾、火灾、地震、雷击等）在包年维护范围。

（3）存在质量问题的。

4.6、交通设施维护（维修）的响应时间：属于合同范围和内容的项目，采购人通过维护系统派送工单时起，24小时内维修更换完毕，不可抗力因素除外。未在上述规定时间内完成修复，超出每小时扣款500元，累加扣款上不封顶。

4.7、维护单位中标后需在永嘉设立维护点指派专人驻点，售后接到维修通知后要按照时限进行维修；因特殊情况不能及时修复的，要将故障原因和解决方案立即通知采购人，确因特殊原因长时间不能修复的，24小时内提供相关情况说明的书面材料到采购人，并得到采购人的认可后才能延期修护；维护单位未按规定在永嘉县境内设立售后点的每发现一次扣除维护费10000元，拒不整改的采购人有权无条件解除合同，并没收全部履约保证金（如果造成采购人损失的，维护单位应予以赔偿）。

4.8、质量安全责任：维护单位施工安装期间严格按照国家有关规定安装施工，确保安装质量和生产安全，自行承担全部责任。因维护单位维护质量原因造成人身和财产损害的，维护单位应承担损害赔偿责任。

▲4.9、维护单位有3次以上（含3次）无正当理由不履行合同，采购人有权无条件解除合同，并没收全部履约保证金（如果造成采购人损失的，维护单位应予以赔偿）。

▲4.10、因工程（维护）验收不合格或出现重大质量安全隐患问题，维护单位应无条件进行返工，直至验收合格或隐患消除，由此而产生的一切责任由维护单位负责，产生的费用，采购人不予支付。若维护单位有3次拒不返工或出现3次工程（维护）验收不合格或存在2次存在重大质量安全隐患情况的，采购人有权无条件取消年度中标合同。

4.11、 维护单位在承担上述所有条款或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人给予解除合同的除外）。采购人未能及时追究维护单位的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究维护单位该项或其他违约责任。

▲4.12、 维护单位投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于维护单位的过错造成合同无法继续履行的，维护单位履约保证金不予退还外，还应向采购人支付不少于合同总价15%赔偿金（年度总额）。同时，采购人有权无条件取消年度中标合同。

4.13、所有维护单位，上路工作期间必须穿背面印有本维护单位名称的工作服。经发现未按规定着装的，第一次：警告维护单位并进行整改。第二次：处罚维护单位500元并进行整改。第三次：处罚维护单位1000元并进行整改。以此类推。

4.14、合同期结束后，维护单位需对护栏进行巡查，无任何问题后，待业主验收后方能解除合同。

4.15、如维护单位不在约定期限内及时进行维护的，采购人可委托其他人员修理，保修费用从该维护单位应得的维护工程款及质保金中内扣除，并可以追究违约责任。

5、其他要求

- 采购人需对某段道路优化交通组织增设交通标示设施在通知维护方后，维护方需在当天组织人员到现场进行勘察并设计初步方案提交给采购人，采购人审核同意后维护方需在2天内完成相关设施建设，涉及土建横挑立杆的在10天内完成，如未在规定时间内完成工作的每超一天扣1000元，上不封顶；超过规定时间20天未完成的，采购人有权单方面提出解除合同关系。产生的实际费用，参照中标后服务清单的价格支付。

- 采购人会根据实际需求分批次要求中标供应商施工或维修，中标供应商须接到采购人通知后按采购人要求施工或维修。

- 拟投入本项目的所有设备、车辆由供应商自备。采购人不再额外增加费用。

- 续约要求：如本项目服务质量与考核均满足采购人要求的前提下，且政策允许的前提下，可续签下一年度合同，最多可续签2年。

- 商务要求

- 1.售后服务：

- 1.1.▲所有货物免费质保期：一年，如有特殊约定按约定执行。质何期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由供应商免费技术服务和维修、更换。

1.2.供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

1.3.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，2小时内派技术人员到现场。

2. ▲项目完工期： 中标供应商须按采购人要求分期分批安装、更换、完工。更换或新建完工时间由双方约定。

3.付款方式：

在合同签订后5个工作日内中标供应商应提供预算金额1%的履约保证金。采购人按每一月完成后，在七个工作日内按照合同金额支付一个月实际新建或维护产生工程量的工程款，三年服务期完成后15个工作日内无息退还履约保证金。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）的规定，双方协商决定付款比例，具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。）

▲因该项目为财政统一支付项目，采购人将相关报销材料送到财政视为履约完毕。

五．其他要求

★注：1. 本招标文件中带“▲”的条款内容，为本次招标的实质性内容，供应商必须全部响应，否则将作无效标处理。“★”的条款内容为重要性条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第三部分 供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2、▲本次招标设一个标项，供应商必须对全部招标内容进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的服务范围。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。

5、供应商须自行现场勘察，确认采购人的实际需求，取得准确的报价依据。如果认为招标文件描述或所列范围、面积与实际情况有较大出入，请在规定的招标质疑截止时间前列出详细的异议意见和数据向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑，视为接受招标文件，投标供应商中标后不得以各种理由提出增价要求，否则做投标违约处理，采购人有权取消其中标资格。

6、本项目采购预算见招标公告。

7、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

8、投标供应商认为完成本招标文件规定的项目承包内容所发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用等一切费用均应计入投标报价，凡未列入的将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

9、供应商如果报名后不来参与本次投标要在投标截止前3天给予书面告知及其理由，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情况将其列入不良供应商名单。

10、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价 50% 及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该产品投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

11、执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

12、根据浙江省财政厅《关于坚决打赢疫情防控狙击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）和永嘉县公安局《关于做好政府采购相关工作应对新冠肺炎疫情支持中小企业共渡难关的通知》（永财采监〔2020〕47号）文件精神，永嘉县公安局积极协同永嘉县相关金融机构，加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务。各中标供应商可直接在政采云上申请政采贷也可以通过线下申请政采贷活动，永嘉县域内金融机构政采贷服务业务介绍详见采购公告“政采贷融资”，如有需要可直接联系。

13、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；

14、“政采金融服务：政采云平台目前为供应商提供政采贷、履约保函、预付款保函等相关金融服务，相关操作帮助及情况介绍见以下链接：https://jinrong.zcygov.cn/finance-service/#/help”。

15、投标人代表指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表是法定代表人的，仅须提供身份证扫描件；如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

16、中标供应商必须是已申请加入浙江省政府采购供应商库的，未申请加入的请到浙江省政府采购网申请加入：http://www.zjzfcg.gov.cn/new/zytz/257927.html 。

17、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已于2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

18、联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同参与投标协议装订在投标文件中一并提交采购单位。联合体各方签订共同参与投标协议后，不得再以自己名义单独在同一投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购单位签订合同，就中标项目向采购单位承担连带责任。

组成联合体投标的，须提供联合体投标协议书，并提供联合体各方的证书资料。但投标文件其它部位须签字盖章的，可以由联合体牵头人盖章、签字。

- 二、供应商资格条件

按招标公告要求。

- 三、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）或政采云系统通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

3.3、补充、更正文件在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告公布。供应商须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求响应，否则责任自负。

- 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许在基本满足招标技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、报价文件部分和技术资信部分三部分组成。

2.1、资格证明文件部分组成

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料），若为事业单位请提供供应商不属于公益一类事业单位承诺函，扫描件加盖公章） |  |
| 2 | 投标供应商具有财务会计制度、设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录的承诺函 | 附件一 |
| 3 | 投标供应商特定资格条件证明：投标供应商须自有为系统整体租赁及运行的光纤资源 |  |
| 4 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询网页截图（采购公告发布之日至响应文件递交截止时间前） |  |
| 5 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函 | 附件二 |
| 6 | 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函 | 附件三 |
| 7 | 供应商法定代表人授权书： 法定代表人授权书中法定代表人必须签字或盖章，否则做无效投标处理。（供应商为负责人制的，招标文件中规定的法定代表人等同于负责人。招标文件要求法定代表人须签字盖章处可以由负责人签字或盖章） | 附件四 |
| 8 | 联合体协议书或分包意向协议（如有） | 附件五 |

2.2、报价文件部分组成

| 序号 | 内容（▲序号1项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价一览表 | 附件六 |
| 2 | 享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料： （1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或扫描件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 （3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |  |

2.3、商务技术文件部分组成

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 资信部分（▲序号第1、2、6项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |  |  |
| 1 | 投标函 | 附件七 |
| 2 | 法定代表人诚信投标承诺书 | 附件八 |
| 3 | 供应商相关资质、资信或信用证书、获奖证书等（如有则提供，扫描件加盖有效公章） |  |
| 4 | 类似业绩 | 附件九 |
| 5 | 其它须说明的资料（如有则提供） |  |
| 技术部分（如资料提供不齐全，将可能导致不利的评定） |  |  |
| 6 | 商务、技术偏离表 | 附件十 |
| 7 | 投标产品的数量、配置及主要技术参数（与货物数量价格表对应，不得带有价格） | 附件十一 |
| 8 | 产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）； |  |
| 9 | 针对本项目的供货方案、实施周期计划等 |  |
| 10 | 项目服务人员汇总表 | 附件十二 |
| 11 | 本项目投入设备（机械、车辆）说明 | 附件十三 |
| 12 | 相关所投产品的相关检测报告、相关产品生产销售许可证；自主创新、节能、绿色环保方面认证等；（如有则提供，扫描件加盖有效公章）； |  |
| 13 | 验收方案 |  |
| 14 | 售后服务承诺：技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间 |  |
| 15 | 技术服务、培训、质量保证、惩罚保证、优惠条件及其他承诺 |  |
| 16 | 根据采购文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |  |
| 17 | 供应商针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码。（放置于目录前面） |  |
| 18 | 其它供应商须说明的资料（如有） |  |

注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

3、投标文件编制

3.1本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中 “技术资信文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3本采购文件“投标文件格式”中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件“第六部分 投标文件格式”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

3.4投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3.5投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

3.6 投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

4、投标文件的签章

4.1投标文件的签章要求：投标人须知前附表；

4.2投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签章（电子签章），并时加盖投标人公章（电子签章）。

4.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

5、投标文件的形式

5.1投标文件的形式：见投标人须知前附表；

5.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

5.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

6、投标文件的份数

6.1投标文件的份数：见投标人须知前附表。

7、投标报价

7.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写折扣率报价；所有产品的报价均以折扣率的形式体现。

7.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

7.3、投标报价应按包含以下费用。

包括服务期的设备的供货、安装、维护、人工费（含工人工资、奖金、房补、劳保福利、社保、意外保险、工伤费、教育培训费、暂住费及处理一切伤亡事故等费用）、工具材料费、安全文明作业装备费、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。

供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。

8、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

9、投标文件的有效期

9.1 自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

9.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

9.3 供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

10、投标人如发生下列情况之一，将上报同级政府采购监督管理部门，追究其责任：

- 投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数，经评标委员会确认属实的。

- 经同级政府采购监督管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

- 五、投标文件的密封

1、投标文件的递交

1.1投标文件的上传、递交：见投标人须知前附表。

2、 “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标人须知前附表。

3、 投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标文件递交截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标文件递交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件递交截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

3.2投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

4、投标文件的备选方案

4.1投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、 开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实。

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内（开标时间起30分钟内）无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）开启投标文件，进入资格审查；

（3）资格审查通过的投标人的技术资信文件进入符合性审查、技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和技术资信文件的评审工作，具体见本章节“投标人资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、技术资信文件的评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先在“政采云平台”系统平台上公布符合性审查、技术资信评审无效供应商名称及理由；公布经技术资信评审后有效投标人的名单，同时公布其技术资信部分得分情况。

（2）开启通过符合性审查、技术资信文件评审有效投标人的商务（报价）文件，在“政采云平台”系统平台上公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，在“政采云平台”系统平台上公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、 投标人资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标人的资格进行审查，审查各投标人的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格审查材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格审查材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

4.2投标人提交的资格审查材料无法证明其符合采购文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

5、评标

5.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

5）根据采购人的授权确定中标人名单；

5.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审为符合性检查。

（1)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标人候选人名单，并根据采购人的授权确定中标人。

5.3 ▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）仅提交“备份投标文件”的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

5.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除5.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

4）除5.3条款以外，出现投标服务内容与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

5）除5.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

5.5 开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或服务的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或服务后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将作为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。如认定为重大偏差的，做无效投标处理。

5.6▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理时间内在“政采云平台”上作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.7如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云平台”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出否决投标处理。

5.8 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，则投标文件将被认定为“没有实质性响应采购文件要求”，按无效投标处理，不再进入下一步评审。评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

5.9 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

5.10评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

6、投标文件的澄清

6.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（采购文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

6.2 若投标文件中所提交的证书、证明等材料若出现已过有效期、时间或其他主要信息不明确，且投标人书面澄清（书面澄清仅限在投标文件递交截止时间前所提交投标文件及相关材料中未被评标委员会审查出的内容）亦不明确的，评审过程中将不予认可，不再寻求外部证据（外部证据包括投标人在澄清过程中申请补交的证明材料或网络查询结果等非投标文件本身内容）。

6.3 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

7、禁止供应商相互串通投标。

7.1、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

7.2、经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

8、评标原则

8.1 ▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

9、确定中标候选人

9.1本次招标由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

9.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分（即技术分与商务分之和）高低进行排序，得分前二名的投标人推荐为中标候选人与备选中标人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，由评标委员会成员抽签决定排序）。

9.3若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由备选中标人为中标人或重新组织招标：

1）中标候选人放弃中标资格；

2）中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）中标候选人未能在规定时间内与采购单位签订合同；

4）经质疑，采购人审查后，中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

9.4采购人、采购代理机构及评标委员会对未中标的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

10、评标细则详见“评标原则及方法”。

11、 可中止电子交易活动的情形

11.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

    - 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

    - 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

    - 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

    - 病毒发作导致不能进行正常操作的；

    - 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

11.2出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 七、授予合同

1、决标

1.1、评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2、中标通知书

2.1、采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公告中标结果，公告期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2、中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4.4 采购人在授予合同时有权对采购的服务予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件做任何改变。

5、履约保证金

履约保证金按招标文件规定，在中标人与采购人签订合同后递交。

第四部分  政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购投标人网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《浙江省财政厅  浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(4)本项目对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审；对联合体形式或者分包形式参加政府采购活动，约定小微企业的合同份额占合同总金额30%以上的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖投标人公章，格式见附件1）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务（报价）标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或扫描件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（附件2）；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于     行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于      行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此声明函予以公示，接受社会监督；

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分  合同主要条款

（注：该合同样本仅做参考，中标后，以采购人与供应商签订的正式合同为准。）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与《中标合同》要求的内容相一致。

中标合同

项目名称：

设备名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签署日期：

甲方：永嘉县公安局交通警察大队

乙方：

甲、乙双方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

1.    定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即：货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、安装调试系统集成费、检验、配合验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料及咨询服务费等全部费用、实行固定费用总包干。

1.3 “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

1.4 “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5 “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6 “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.    标准

2.1   本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在招标文件中无相应说明，则以国家颁布的版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2   除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.    专利权

3.1   卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4.    项目的实施规模、范围

4.1   2022-2024年度永嘉县公安局交通警察大队交通设施日常维护。

5 合同有效期、质保期、履约保证金

5.1 有效期：本项目维护服务期限有效期为3年，合同一年一签。

6.2 质保期：1年

6.3 履约保证金为预算金额1%，在项目服务期满后30日内无息退还。

6、合同履行时间、履行方式及履行地点

7.1、履行时间：按采购人指定日期；

7.2、履行方式：交付维护服务；

7.3、履行地点：按采购人指定地点；

7、合同支付方式：

1. ▲项目完工期： 中标供应商须按采购人要求分期分批安装、更换、完工。更换或新建完工时间由双方约定。

2.付款方式：

在合同签订后5个工作日内中标供应商应提供预算金额1%的履约保证金。采购人按每一月完成后，在七个工作日内按照合同金额支付一个月实际新建或维护产生工程量的工程款，三年服务期完成后15个工作日内无息退还履约保证金。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监[2022]3号）的规定，双方协商决定付款比例，具体每笔款项支付视财政部门资金拨付情况而定。）

▲因该项目为财政统一支付项目，采购人将相关报销材料送到财政视为履约完毕。

8、质量保证及后续服务

8.1、中标供应商应按招标文件规定向采购人提供服务。

8.2、中标供应商提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，中标供应商应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由中标供应商承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由双方合议定价。

（3）解除合同。

8.3、如在使用过程中发生问题，中标供应商在接到采购人通知后在24小时内到达采购人现场。

8.4、在服务质量保证期内，中标供应商应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

9、其他要求

9.1、交通设施维护（维修）的响应时间：属于合同范围和内容的项目，维护单位应在接到维护通知之时起30分钟内到场修理更换，沿江地区1小时内维修更换完毕，山区2小时内维修更换完毕；山区和沿江以沙头镇为界，沙头镇划归山区。未在上述规定时间内完成修复，超出每小时扣款500元，累加扣款上不封顶。

9.2、维护单位中标后需在永嘉设立维护点指派专人驻点，售后接到维修通知后要按照时限进行维修；因特殊情况不能及时修复的，要将故障原因和解决方案立即通知采购人，确因特殊原因长时间不能修复的，24小时内提供相关情况说明的书面材料到采购人，并得到采购人的认可后才能延期修护；维护单位未按规定在永嘉县境内设立售后点的每发现一次扣除维护费10000元，拒不整改的采购人有权无条件解除合同，并没收全部履约保证金（如果造成采购人损失的，维护单位应予以赔偿）。

9.3、质量安全责任：维护单位施工安装期间严格按照国家有关规定安装施工，确保安装质量和生产安全，自行承担全部责任。因维护单位维护质量原因造成人身和财产损害的，维护单位应承担损害赔偿责任。

▲9.4、维护单位有3次以上（含3次）无正当理由不履行合同，采购人有权无条件解除合同，并没收全部履约保证金（如果造成采购人损失的，维护单位应予以赔偿）。

▲9.5、因工程（维护）验收不合格或出现重大质量安全隐患问题，维护单位应无条件进行返工，直至验收合格或隐患消除，由此而产生的一切责任由维护单位负责，产生的费用，采购人不予支付。若维护单位有3次拒不返工或出现3次工程（维护）验收不合格或存在2次存在重大质量安全隐患情况的，采购人有权无条件取消年度中标合同。

9.6、 维护单位在承担上述所有条款或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（采购人给予解除合同的除外）。采购人未能及时追究维护单位的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究维护单位该项或其他违约责任。

▲9.7、 维护单位投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于维护单位的过错造成合同无法继续履行的，维护单位履约保证金不予退还外，还应向采购人支付不少于合同总价15%赔偿金。同时，采购人有权无条件取消年度中标合同。

9.8、所有维护单位，上路工作期间必须穿背面印有本维护单位名称的工作服。经发现未按规定着装的，第一次：警告维护单位并进行整改。第二次：处罚维护单位500元并进行整改。第三次：处罚维护单位1000元并进行整改。以此类推。

9.9、合同期结束后，维护单位需对护栏进行巡查，无任何问题后，待业主验收后方能解除合同。

9.10、如维护单位不在约定期限内及时进行维护的，采购人可委托其他人员修理，保修费用从该维护单位应得的维护工程款及质保金中内扣除，并可以追究违约责任。

9.11采购人需对某段道路优化交通组织增设交通标示设施在通知维护方后，维护方需在当天组织人员到现场进行勘察并设计初步方案提交给采购人，采购人审核同意后维护方需在2个自然日内完成相关设施建设，涉及土建横条立杆的在10个自然日内完成，如未在规定时间内完成工作的每超一天扣1000元，上不封顶；超过规定时间20个自然日未完成的，采购人有权单方面提出解除合同关系。产生的实际费用，参照中标后服务清单的价格支付。

10、项目评审、预检和验收

中标供应商在全部完成工作量并提交工作成果，经采购人初验后，由采购人组织相关部门进行验收，地点在采购人现场，费用由采购人承担。

11、  技术文件和资料

11.1  提供技术文件和资料的种类和数量在本招标文件第五部分《招标内容及要求》中规定，买卖双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

11.2  如果买方确认卖方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失，卖方应在收到买方通知后3天内将这些文件、资料补齐。

12、质量保证

12.1  卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

12.2  根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与投标时采用的零件、部件或材料来更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

12.3  ▲本合同项下货物质量保证期为向买方移交，通过最终验收之日起五年（60个月）（设备另有超过质保期规定的按原规定执行），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，合同内的所有产品要求卖方提供上门服务（招标文件另有规定除外）。

13、卖方履约延误

13.1  卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

13.2  在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

13.3  因不可抗力导致买卖双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。

13.4  除了合同条款中不可抗力的情况外，除买方同意延误并不收赔偿费外，卖方延误交货或提供服务将按合同条款20条规定被收取误期赔偿费。

13.5  所有提供的设备交货、安装、调试及验收都应服从买方的统一安排。

14、违约责任

14.1  除不可抗力外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费最高限额为合同价的百分之五（5%）。一旦延到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

14.2  买方逾期支付货款的，自逾期之日起，向卖方每日偿付合同总价千分之五的滞纳金；买方无正当理由拒付货款的，应向卖方偿付合同总价百分之五的违约金。同时供货期顺延。

15、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间。

16、税费

16.1  根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

16.2  根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

16.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

17、违约终止合同

17.1  买方在卖方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

（1） 卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）卖方未能履行合同规定的任何其他义务。卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达卖方时合同即行解除。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

17.2  如果买方根据上述第24.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

18、双方责任

18.1  买方

（1） 按合同规定向卖方支付货款。

（2） 组织对货物的验收。

18.2  卖方

（1） 按合同要求提供货物和服务。

（2） 对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

19、争端的解决

19.1  合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决。双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，申请永嘉仲裁委员会仲裁。

19.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

19.3  仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

19.4  在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

20、转让和分包及产品不可替代

20.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

20.2  产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

21、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

22、合同生效及其他

22.1  合同应在双方签字盖章后开始生效。

22.2  本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后生效。

22.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

23、合同附件

附件1：合同采购清单

附件2：………

甲方：                                 乙方：

地址：                                地址：

法定代表人（签名或盖章）：       	    法定代表人：（签名或盖章）：

委托代理人（签名或盖章）：       	    委托代理人（签名或盖章）：

联系人：                        	    联系人：

电话：                          	    电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                      	    开户银行：

银行账号：                      	    银行账号：

_________年____月____日         	         _______年____月____日

第六部分 投标文件格式

一、资格文件部分格式

附件一

具有财务会计制度、设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录的承诺函

永嘉县公安局交通警察大队：

温州市中概工程管理咨询有限公司：

我公司郑重声明:

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

3、严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

4、具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 投标截止时间： |  |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位与其他所有供应商之间均不存在利害关系。 5、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 6、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件三 与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

永嘉县公安局交通警察大队：

温州市中概工程管理咨询有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加2022-2024年度永嘉县公安局交通警察大队交通设施日常维护项目的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

日期：

附件四

法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：     性别 ：

职务：         年龄：

详细通讯地址：     邮政编码：

电话：             传真：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

授权委托日期：  年  月  日

（授权代表身份证复印件或影印件）

附件五

联合体协议书

（招标人）：

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体牵头人：（盖章）                 联合体成员：（盖章）

法定代表人：（签字）                   法定代表人：（签字）

时间：                                 时间：

注：若联合体投标的须提供本协议书（格式供参考）。

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，投标文件中或中标后提供分包意向协议，；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

注：格式供参考

二、报价文件部分格式

附件六

报价一览表

投标人名称：                              采购编号：

| 项目名称 | 投标价/折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2022-2024年度永嘉县公安局交通警察大队交通设施日常维护 | 1、折扣率： %（不得超过100%） | 以服务清单为预算基础。 |
|  | 2、折扣率： %（不得超过100%） | 若采购人一次性委托新建安装护栏数量超过15排，标线超过300平方米，标志金额超过30万元，在服务清单（一）折扣率基础上进行再次的折扣率报价。 |

说明：

- 1.▲开标一览表中投标报价为符合招标文件要求的折扣率报价。

2.▲折扣率=1-下浮率

- 3.▲不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月     日

三、商务技术文件部分格式

附件七

投 标 函

（采购人）   ：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的（招标项目名称）（括号内填投标编号） 招标的有关活动，并对该项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部响应文件。

2、我方对服务期承诺如下：按招标文件要求完成本项目。

3、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、成交供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动或曾被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标有效期内不撤销投标文件；强行撤销的，承诺按采购预算金额的2%赔偿对采购组织机构造成的损失。

10、中标或者成交后，按采购文件规定与采购人签订合同。拒绝签订合同的，承诺按采购预算金额的 2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，承诺继续承担超过部分的损失。

11、中标或者成交后，按采购文件规定的采购代理服务费标准，承诺在签订合同前向采购代理机构支付采购代理服务费。

12、本投标自开标之日起90天内有效。

13、如有列情形之一的，我方愿意被取消成交资格（如成交），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取成交、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

14、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件八

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：         年  月  日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件九

类似业绩（时间以签订的时间为准）

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商可按此表格式复制，需后附合同扫描件加盖公章。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件十

商务、技术偏离表

项目名称：                                       项目编号：

| 内 容 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 商务偏离 |  |  |  |  |

注：必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，不能复制粘贴，如实填写。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

附件十一

（1）投标产品的数量、配置及主要技术参数表

项目名称：               招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

注：1、放置技术资信标中

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

3、相当于不带价格的详细报价表，必须提供，所有项目均需在本表体现

（2）设备零件、易损件、备品备件报价表(如有则提供)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

日期：

（3）随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

日期：

附件十二

项目服务人员汇总表

（1）项目负责人情况表

项目名称：                                         项目编号：

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |
| 毕业学校 |  |  | 专 业 |  | 职 务 |  |
| 职 称 （或资格） |  |  | 拟任何职 |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、个人简历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 专业工作经历 |  |  |  |  |
| 3、负责类似项目业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  |  | 该项目中任何职 |  |

注：1、本表应附相关证书、社保等证明。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

（2）项目组人员一览表

项目名称：                                        项目编号：

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历/职称 | 专业 | 专业工作年限 | 拟任何职 | 是否常驻（填：是或否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表应附所列项目组成员相关证书、社保等证明。

2、此表仅提供了表格形式，可按此表格复制。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年      月      日

附件十三

本项目投入设备（机械、车辆）说明

项目名称：                             招标编号：

| 设备、工具、车辆名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |

注：1、本表所列为项目所需的设备及工具，请按每种设备或工具分别填写。

2、表格可以延续。

供应商全称（公章）：

日期：

第七部分 评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定服务供应商，确保服务质量，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

1、开标后，采购人或采购代理机构对各投标人的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人的进行符合性审查，按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2、由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名的供应商为中标人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签随机决定。

3、中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标人或重新组织采购。

4、如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

5、其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

四、评分细则

一、商务报价评分10分

1.1 其中服务清单（一）折扣率报价商务分为7分，在服务清单（一）折扣率基础上再次的折扣率报价商务分为3分，合计10分；

1.2 服务清单（一）折扣率报价商务分计算方式如下：

以供应商有效投标价中的最低折扣率为评标基准价，得满分7分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标折扣率)×7%×100。

1.3 在服务清单（一）折扣率基础上再次的折扣率报价商务分计算方式如下：

以供应商有效投标价中的最低折扣率为评标基准价，得满分3分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标折扣率)×3%×100。

最终商务分=1.2+1.3。

- 符合招标文件规定条件的小、微企业（或监狱企业、残疾人企业），给予评标价格折扣（20%），对联合体形式或者分包形式参加政府采购活动，约定小微企业的合同份额占合同总金额30%以上的，给予评标价格折扣（6%）。

4、本项目采购预算见招标公告。如果所有供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购最高限价则该供应商按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩综合评分90分

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商综合实力 | 根据投标供应商的实力、发展、财务现状、荣誉等情况打分。 | 0-4分 |
|  |  | 根据投标供应商的资信及其他情况打分： 1、具有质量管理体系认证证书（GB/T19001/ISO9001）得1分； 2、具有环境管理体系认证证书(GB/T24001/ISO14001)得1分； 3、具有职业健康安全管理体系认证（GB/T28001/OHSAS18001）得1分； 4、具有信息安全管理体系认证(GB/T 22080/ISO/IEC 27001)得1分； 5、具有服务管理体系认证证书（ISO20000IT）得1分。 （提供原件扫描件加盖公章，不提供不得分） | 0-5分 |
| 2 | 所投产品的品牌、材质 | 根据投标供应商提供的产品技术指标打分： - 产品技术指标响应情况，0-5分； - 产品技术指标的科学性，0-5分； - 投标产品整体性能的先进性，0-5分； - 产品相关检测报告、认证情况，0-5分。 | 0-20分 |
| 3 | 实施保障计划 | 根据投标供应商针对本项目实施阶段的保障计划： - 项目管理，0-4分； - 进度控制，0-4分； - 质量控制，0-4分。 | 0-12分 |
| 4 | 业绩 | 根据投标供应商提供2020年1月1日以来同类项目（标志、标线、信号灯、杆件、护栏、监控等）施工服务类业绩证明资料，每提供1份得0.5分，最多得1分。 | 0-1分 |
| 5 | 阐述永嘉目前标线、护栏和标牌以及整体交通运行状况 | 根据投标供应商对永嘉目前标线、护栏和标牌的状况熟悉程度以及整体交通运行情况阐述的内容打分： 1、现有情况描述的准确性，0-4分； 2、交通运行情况阐述完整，0-4分； | 0-8分 |
| 6 | 针对本项目拟投入的人员及车辆配备 | 根据投标人的拟投入本项目人员资质情况打分： - 项目经理具有高级项目经理证书得2分； - 项目技术负责人具有机电专业一级建造师得2分； 3、项目团队组成成员除项目经理外具有机电工程专业二级及以上建造师的、具有信息技术或无线通讯工程专业的高级工程师资格的、具有网络工程师或CISP认证的，每一项得2分，最高6分； (上述全部人员投标单位均需须提供近三个月社保缴纳凭证、证书扫描件加盖公章) | 0-10分 |
|  |  | 根据投标人针对本项目提供的维保人员及场地等方案打分： 1、维保人员及场地等方案的合理性，0-4分； 2、维保人员及场地等方案的科学性，0-4分； 3、维保人员及场地等方案的可操作性，0-4分。 | 0-12分 |
|  |  | 根据供应商售后服务响应承诺与保证措施综合打分（0-5分）。 | 0-5分 |
|  |  | 考虑到对项目售后服务的支撑能力，根据投标人提供维护作业车辆配备情况进行打分，提供作业车辆证明加盖公章），每提供一辆得1分，最高得10分。 注：如为自有，则投标人与提供车辆行驶证名称一致；如为租赁，则出租方与提供车辆行驶证名称一致，租赁有效期需满足本项目需求（有效期截止时间需在2025年9月份（含）以后）。 | 0-10分 |
| 7 | 合理化的建议及优惠承诺 | 1、根据供应商提供建议的合理情况，由评委综合打分，0-1分。 2、根据供应商提供优惠承诺（与项目相关）情况，由评委综合打分，0-1分。 | 0-2分 |
| 8 | 标书制作质量 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由专家比较分档次打分。 | 0-1分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

四、注意事项

为确保评标工作的顺利进行，防止因泄密或其它意外而造成不良后果及影响，凡参加评标工作的人员都必须认真执行下面规定：

1． 在评标工作期间，所有分发的投标文件、资料等仅限于在评标场所中使用，不得带往其它地方。

2． 评标人员及工作人员不得在公共场合谈论有关评标内容。

3． 评标人员及工作人员不得以书信、电讯、口述等方式将有关评标内容（如资料、投标文件、报价、评标方式、评标委员会的决定、评标人员名单等）披露给未参加评标的任何无关人员，包括上级领导、同级和下级人员，任何与评标无关的人员（包括亲朋好友和同事）不得进入评标场所。

4． 任何需要向投标人进行询标的问题必须经评标委员会成员签字并由主询标人提出。在询标期间，对于涉及本规定保密范畴的所有内容，主询标人不得向投标人透露。

5． 任何评标人员和工作人员不得对外公布评标的一切内容。