平阳县政府采购 竞争性磋商采购文件 项目名称：2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购 项目编号：XXCG20250618 采购单位：平阳县昆阳镇人民政府 联 系 人：周先生 联系电话：13868337537 代理机构：浙江兴厦工程项目管理有限公司 联 系 人：郑先生 联系电话：13958951486 二○二五年六月

浙江兴厦工程项目管理有限公司关于2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购竞争性磋商的采购公告

公告日期：2025年 7月7 日

项目概况

2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购采购项目的潜在供应商应在政采云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年 7 月 17 日 9:30（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XXCG20250618

项目名称：2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3900000

最高限价折扣率：92%

采购需求：详见采购文件

数量：不限

预算金额（元）：3900000

单位：项

简要规格描述：详见采购文件

备注：本项目按实结算，采用单价统一折扣率报价总价不折扣的方式。

合同履约期限：详见采购文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年 7 月 17 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年 7 月 17 日 9:30（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年 7 月 17 日 9:30（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。 2）为确保网上操作台法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县昆阳镇人民政府

地    址：平阳县昆阳镇人民路188号

传    真：/

项目联系人（询问）：周先生

项目联系方式（询问）：13868337537

质疑联系人：周先生

质疑联系方式：13868337537

2.采购代理机构信息

名    称：浙江兴厦工程项目管理有限公司

地    址：平阳县昆阳镇人民路507号

传    真：/

项目联系人（询问）：郑先生

项目联系方式（询问）：13958951486

质疑联系人：郑先生

质疑联系方式：13958951486

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：平阳县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州））

地    址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室

传    真：/

联系人 ：李老师、王老师

监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

磋 商 通 知（邀 请）书

浙江兴厦工程项目管理有限公司对2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购进行竞争性磋商采购，我们现通知贵单位（公司）参加，并请按竞争性磋商文件的要求认真准备好响应文件，按时进行线上电子投标。

| 项目编号 | XXCG20250618 |
| --- | --- |
| 项目名称 | ##### 2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 竞争性磋商采购 |
| 供应商资格 | 按采购公告要求 |
| 报价有效期 | 90日历天（自递交磋商响应文件截止日起计算） |
| 投标文件的签章 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 磋商响应文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
| 响应文件的组成 | 完整的《响应文件》由“资格文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个部分组成。 |
| 响应文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。 |
| 响应文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 响应文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份，邮寄地址：平阳县昆阳镇人民路507号 郑先生收13958951486）。 |
| 投标保证金 | 本项目无需提供投标保证金 |
| 递交磋商响应文件截止与磋商开始时间 | 2025年 7 月 17 日9时30分 |
| 磋商地点（评审地点） | 1、平阳县昆阳镇人民路507号 2、投标人通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（在投标截止时间止，供应商须准时登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线响应投标，不需要现场参与）； |
| 政府采购 扶持政策 | 1、本次采购为专门面向中小企业预留采购份额的采购项目，资格文件中必须提供《中小企业声明函》（见附件）。 2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 3、本次采购标的所属行业是：交通运输业，对应的中小企业划分标准：从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。(本项目不接受联合体投标) 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。 6、本次采购的货物要求全部由中小企业制造。（本项目不适用） 7、提供的货物由中小企业制造的，供应商应当出具《中小企业声明函》。（本项目不适用） 8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。 |
| 支持创新发展 | 根据浙财采监〔2022〕8号文相关的规定，对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。 |
| 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江兴厦工程项目管理有限公司 机构地点：平阳县昆阳镇人民路507号 联系人：郑先生 联系电话：13958951486 联系传真：/ |
| 投诉 | 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 投诉受理联系方式 | 平阳县财政局（浙江省政府采购行政裁决服务中心（温州）） 联系人：李老师、王老师 监督投诉电话：0577-85501561，0577-85501562 传真：/ 地址：温州市鹿城区滨江街道瓯江路展银大厦1606室平阳县财政局 |
| 响应文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（当面送达由代理单位签收或采用邮寄形式由代理单位签收）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 电子加密响应文件的 解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（授权代表保持电话畅通，如线上解密失败，会在开启备份响应文件时与授权代表联系索取密码。）（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 备注 | 如发现竞争性磋商文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的采购质疑截止时间前向采购机构书面反映，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出质疑。竞争性磋商文件解释权归采购机构与采购人所有。 |

竞争性磋商文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

★注：竞争性磋商文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号*、▲、★、●的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

第一部分     项目简介

一、概况

浙江兴厦工程项目管理有限公司受平阳县昆阳镇人民政府委托，以竞争性磋商方式采购2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

- 一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购的各项工作。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及要求

- 项目概况：2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购位于浙江省平阳县昆阳镇，实施范围为平阳县昆阳镇全域农村道路的日常零星修复应急工作等内容，内容包括塌方零星清理抢修、路基零星填方、路面零星修补、排水沟零星修复等。

- 农村道路修复范围：昆阳镇内所有农村道路，以实际发生为准。

- 3、采购内容及单价最高限价

| 序号 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量（暂定量） | 单价最高限价）(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路拆除部分 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除厚20cm以内路面-拆除厚20cm以内砼路面（含切割），砼渣外运、消纳。 | m2 | 1 | 59.81 |
| 2 | 拆除厚10cm以路面或基层-拆除厚10cm以路面或基层（含切割），砼渣外运、消纳。 | m2 | 1 | 29.91 |
| 3 | 拆除路面-沥青混凝土路面拆除（含切割），厚度10cm以内，砼渣外运、消纳 | m2 | 1 | 20.02 |
| 4 | 拆除路面-沥青混凝土路面拆除（含切割），厚度5cm以内，砼渣外运、消纳 | m3 | 1 | 10.01 |
| 5 | 拆除人行道-拆除各类人行道板，拆除物外运、消纳。 | m2 | 1 | 13.47 |
| 6 | 拆除基层-拆除除砼基础以外的各类基层，废渣外运、消纳。 | m3 | 1 | 76.11 |
| 7 | 拆除侧、平（缘）石-拆除各类侧石，拆除物外运、消纳。 | m | 1 | 9.95 |
| 8 | 拆除电杆-水泥电杆拆除、清运消纳 | 根 | 1 | 585.44 |
| 9 | 拆除井-φ700砖砌检查井拆除、清运消纳 | 座 | 1 | 585.44 |
| 10 | 拆除栏杆-各类栏杆拆除、清运消纳 | m | 1 | 58.54 |
| 11 | 拆除公路护栏-公路波形护栏：栏板拆除 清运 | m | 1 | 29.27 |
| 12 | 拆除公路护栏-公路波形护栏：钢立柱拆除 清运 | 根 | 1 | 40.98 |
| 13 | 混凝土渠道-渠道原样修复 含破损部位清理 每修复段间距超＞2m的应分段测量。 | m | 1 | 70.25 |
| 14 | 砌筑渠道-渠道原样修复 含破损部位清理 每修复段间距超＞2m的应分段测量。 | m | 1 | 52.69 |
| 15 | 浆砌块石挡土墙，含基础 | m3 | 1 | 748.90 |
| 16 | 挡土墙混凝土压顶 | m3 | 1 | 575.12 |
| 17 | HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）DN200,含基础、闭水试验、土方挖、回填、外运消纳。 | m | 1 | 179.26 |
| 18 | HDPE双壁波纹管（环刚度8KN/m2）DN800,含基础、闭水试验、土方挖、回填、外运消纳。 | m | 1 | 963.03 |
| 19 | HDPE中空缠绕管（A型）（环刚度8KN/m2）DN200,含基础、闭水试验、土方挖、回填、外运消纳。 | m | 1 | 197.55 |
| 20 | HDPE中空缠绕管（A型）（环刚度8KN/m2）DN800,含基础、闭水试验、土方挖、回填、外运消纳。 | m | 1 | 985.77 |
| 21 | HDPE中缠绕结构壁增强（B型）（环刚度8KN/m2）DN200,含基础、闭水试验、土方挖、回填、外运消纳。 | m | 1 | 217.61 |
| 22 | HDPE中缠绕结构壁增强（B型）（环刚度8KN/m2）DN800,含基础、闭水试验、土方挖、回填、外运消纳。 | m | 1 | 1152.01 |
| 23 | II级钢筋混凝土管DN200,含基础、闭水试验、土方挖、回填、外运消纳。 | m | 1 | 192.50 |
| 24 | II级钢筋混凝土管DN800,含基础、闭水试验、土方挖、回填、外运消纳。 | m | 1 | 815.05 |
| 25 | DN200 PE100牵引管 | m | 1 | 250.20 |
| 26 | DN300 PE100牵引管 | m | 1 | 383.46 |
| 27 | DN800 PE100牵引管 | m | 1 | 1854.55 |
| 28 | 检查井Φ700 | 座 | 1 | 1200.15 |
| 29 | 检查井Φ1000（收口式） | 座 | 1 | 1580.69 |
| 30 | 检查井Φ1000（盖板式） | 座 | 1 | 1756.32 |
| 31 | 检查井500*500mm | 座 | 1 | 643.98 |
| 32 | 砖砌偏沟式单箅雨水口680×380mm | 座 | 1 | 702.53 |
| 33 | 排水管道疏通DN150＜公称直径＜DN300 | m | 1 | 2.60 |
| 34 | 排水管道疏通DN300≤公称直径＜DN600 | m | 1 | 7.47 |
| 35 | 排水管道疏通DN600≤公称直径＜DN1000 | m | 1 | 10.56 |
| 36 | 塘渣 | m3 | 1 | 137.13 |
| 道路修复 |  |  |  |  |
| 37 | 沥青混凝土-4cm厚AC-13细粒式沥青混凝土 （含底基层处理） | m2 | 1 | 121.27 |
| 38 | 沥青混凝土-6cm厚AC-20细粒式沥青混凝土 （含底基层处理） | m2 | 1 | 153.91 |
| 39 | 沥青混凝土-5cm厚AC-20细粒式沥青混凝土 （含底基层处理） | m2 | 1 | 137.59 |
| 40 | 6cmAC-25C粗粒式沥青砼 | m2 | 1 | 144.95 |
| 41 | 透层、粘层-乳化沥青黏层，喷洒量0.5kg/m2。 | m2 | 1 | 1.63 |
| 42 | 封层-乳化沥青下封层 ，喷洒量1kg/m2。 | m2 | 1 | 5.50 |
| 43 | 10cm碎石垫层 | m2 | 1 | 19.12 |
| 44 | 水泥混凝土-20cm厚C30非泵送商品砼路面修复，路面刻防滑槽，养护。 | m2 | 1 | 131.65 |
| 45 | 水泥混凝土-零星修补：小于一板块的翻修 20cm厚C30非泵送商品砼路面修复，路面刻防滑槽，养护。 | m2 | 1 | 160.78 |
| 46 | 水泥稳定碎（砾）石-20cm厚 5% 42.5水泥稳定碎石砂基层,场内运输，养护。 | m2 | 1 | 46.68 |
| 47 | 水泥混凝土-水泥混凝土路面板块空鼓钻孔注浆 | m3 | 1 | 698.88 |
| 48 | 块料面层-3cm芝麻灰花岗岩人行道板安装、3cm水泥砂浆M10。 | m2 | 1 | 174.84 |
| 49 | 透水砖路面安装、3cm水泥砂浆M10。 | m2 | 1 | 75.35 |
| 50 | 块料面层-C20砼10cm厚人行道基础 | m2 | 1 | 47.74 |
| 51 | 安砌侧（平、缘）石-12*20cm芝麻灰花岗岩侧石（倒角）含基础 | m | 1 | 105.14 |
| 52 | 安砌侧（平、缘）石-利用原有侧石含基础 | m | 1 | 13.44 |
| 53 | 旧路面处理-抗裂贴 | m2 | 1 | 21.08 |
| 54 | 板块裂缝修复 1、扩缝、吹扫。 2、沥青玛蹄脂灌缝 | m | 1 | 47.80 |
| 55 | 传力杆植筋 φ28mm、长度40cm、间距30cm 含钻孔、植入钢筋等一切费用 | 根 | 1 | 41.17 |
| 56 | 井盖更换-D400级φ700钢纤维砼井盖、座更换 | 套 | 1 | 891.44 |
| 57 | 井盖更换-680*380mm钢钎维砼井盖、井座 | 套 | 1 | 632.27 |
| 58 | 井盖更换-500*500钢纤维砼井盖、座更换 | 套 | 1 | 503.48 |
| 59 | 井盖更换-重型φ700球墨铸铁井盖、座更换 | 套 | 1 | 913.28 |
| 60 | 防坠网 | 套 | 1 | 118.87 |
| 机械设备部分 |  |  |  |  |
| 61 | 120型履带式挖掘机 | 台班 | 1 | 1215.75 |
| 62 | 160型履带式挖掘机 | 台班 | 1 | 1519.70 |
| 63 | 200型履带式挖掘机 | 台班 | 1 | 1870.40 |
| 64 | 220型履带式挖掘机 | 台班 | 1 | 2571.80 |
| 65 | 长壁式挖掘机 | 台班 | 1 | 1635.00 |
| 66 | 大型机械设备进出场及安拆-履带式挖掘机进退场及安拆费 | 台次 | 1 | 3487.69 |
| 67 | 大型机械设备进出场及安拆-除挖掘机外的其他机械进出场，各投标单位根据施工组织设计，自行测定，以结算为准 | 项 | 1 | 5000.00 |
| 68 | 临时围档 | 米 | 1 | 150.00 |
| 69 | 运输车租赁费一年（包含司机人工费，以及油费等所有费用） | 项 | 1 | 50000.00 |
| 交通设施部分 |  |  |  |  |
| 70 | 标志板-交通标志牌（具体样式由业主确定）单块面积≤0.6㎡含连接配件，不含立柱 | 块 | 1 | 91.19 |
| 71 | 标线实铺面积 热熔反光涂料 厚2mm | m2 | 1 | 39.39 |
| 72 | 字符、图型-外框矩形面积 热熔反光涂料 厚2mm | m2 | 1 | 51.58 |
| 73 | 清除标线 标线实铺面积 | m2 | 1 | 21.22 |
| 74 | 隔离护栏-栏板及配件（规格与原护栏一致） | m | 1 | 141.62 |
| 75 | 隔离护栏-热镀锌钢立柱（规格与原护栏一致） | 根 | 1 | 219.64 |
| 76 | φ80*4mm钢管警示柱 反光膜等级符合交警部门要求 地面以上600mm 含基础 | 根 | 1 | 316.46 |
| 77 | 标志板-铝合金底板板厚1.5mm | m2 | 1 | 207.68 |
| 78 | 标志板-立柱 | t | 1 | 6905.99 |
| 79 | 减速带 | m | 1 | 163.46 |
| 80 | 道口标柱 | 根 | 1 | 40.98 |
| 81 | 附着式轮廓标 | 块 | 1 | 6.11 |
| 82 | 震颤标线 | m2 | 1 | 127.83 |
| 83 | Ⅳ反光膜 | m2 | 1 | 248.76 |
| 84 | 反光镜，含基础、立柱 | 套 | 1 | 409.81 |
| 85 | 隔离护栏-护栏端头 | 套 | 1 | 987.03 |
| 86 | 太阳能路灯-高度6m | 套 | 1 | 6030.02 |
| 87 | 金属栏杆-景观不锈钢栏杆 | m | 1 | 281.01 |
| 88 | 护栏涂料修复 | m | 1 | 20.14 |
| 89 | 拉森钢板桩围堰，桩长8米（不计主材） | m | 1 | 1059.16 |
| 90 | 拉神钢板桩围堰租赁费，按10m/一天计入 | m/天 | 1 | 1.41 |
| 91 | 现浇构件钢筋-圆钢HPB300 | t | 1 | 4821.26 |
| 92 | 现浇构件钢筋-螺纹钢HRB400 | t | 1 | 4141.34 |
| 93 | 临时任务1、≥5小时按天（工）结算； 2、不到5小时计算公式：日工资÷8小时×用工时间。 | 工 | 1 | 300.00 |
| 94 | 路沿石刷漆 | m2 | 1 | 40.98 |
| 95 | 双面四叶爆闪灯 | 盏 | 1 | 796.20 |

注：▲本项目工程量为暂定量，项目工程量按实结算，采购方不承担最终完成量达不到合同金额的责任，中标供应商应充分考虑该风险。

▲如以上“工程量清单”项目名称及项目特征未涉及的或项目特征不同的，采购单价由中标人根据《公路工程预算定额》(JTG-T3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTG-T3833-2018)及《转发交通运输部2018年第86号公告的通知》(浙交[2019]116号)、取费按《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)、《转发交通运输部办公厅关于印发<公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案>的通知》（浙交办〔2016〕113号）、《转发交通运输部2018年第86号公告的通知》(浙交[2019]116号)执行，材料价按浙江省交通厅工程造价管理站发布的《质监与造价》上的同期信息价计入；《质监与造价》中也无信息价的，由监理单位（若有）、采购人、供应商商定的同期信息价计算单价，按中标价折扣率折扣后执行。

三、报价说明

1.投标报价

（1）▲供应商的投标报价须在采购预算综合单价（综合单价包含人工、材料、机械、税金、管理费、规费及运保、安全文明施工、保险（包括工程一切险、人员意外险等，其中第三责任不低于100万）、项目措施费、公路现状破损情况巡查费、招标代理费、验收费等一切费用的综合单价，并综合考虑各道路、排水、桥梁、护岸、交通设施等实际情况进行实施，综合单价全费用包干)基础上统一折扣率，所有项目的投标单价折扣率均须一致，有效投标报价最高折扣率为100%。

（2）▲服务期为自合同生效之日起至2025年12月31日或实际结算金额达到390万元则合同终止。

（3）▲结算单价按中标单价执行，采购金额以采购人实际完成工程量为准，但不能超过采购预算3900000元人民币。

四、商务条款

1、履约保证金：合同签订后7个工作日内，中标供应商向采购人支付合同总价1%的履约保证金（转账或汇票或保函等非现金方式）。中标供应商不能按期保质保量完成本项目服务，除承担相关责任外，采购人可相应没收履约保证金。（保函应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；③如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）

2、预付款：合同生效后7个工作日内，采购人支付给中标供应商合同价40%的预付款。（在签订合同时，中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、中标供应商信用等情况，决定是否要求中标供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。预付款于前两期项目进度款中平均扣回。

3、款项支付方式和时间：

（1）中标供应商按采购人要求批次进行修复施工，每次修复施工完毕后，采购人安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，中标供应商须返工至符合要求为止，否则采购人不予支付。

（2）按照每月一次计量和支付项目进度款。每月度根据监理提供的已完成工程量，经审价和采购人履约验收确认后，支付至该月度工程款的100%。

- 4、质量要求：合格。项目服务质量标准根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）、《农村公路养护技术规范》(JTG/T5190-2019)等以及其他相关专业国家、地方验收规范标准执行。项目质保期：1年。

- 5、履约验收

- （1）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，采购人自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

- （2）采购人对中标(成交)人的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

（3）中标(成交)人在项目履约验收完成后必须将所有本项目档案整理好并做成数字化成果（达到进馆要求）再移交采购人（若服务期较长，则须按服务期分阶段将档案移交给采购人）。

6、其它说明

（1）工程量暂定，结算按实际工程量*包干结算单价办理，结算单价按中标单价执行，实际采购金额以采购人实际完成工程量为准，但不能超过采购预算。采购金额已经接近或达到采购预算或到合同截止时间采购金额未达到采购预算的，均视作合同履约完成，整个项目竣工。(结算单价=采购预算单价×中标单价折扣率)。

（2）项目修复服务地点及时间：本项目修复服务地点为平阳县昆阳镇，因此采购人会根据实际需求分批次要求中标供应商施工，中标供应商在接到采购人通知后按采购人的技术要求修复施工，中标人应无条件接受采购人的项目安排。中标人必须在采购人要求的时间内完成工作。

（3）修复施工条件：施工条件由中标供应商负责并承担费用，施工接电接水由中标供应商负责并承担费用，根据项目需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。

（4）服务响应时间：考虑到实际情况有时紧急，中标供应商在接到采购人要求施工电话后须在1小时内响应，并在2小时内派人及安排设备到达现场开始处理问题，提供不间断的服务直到结束。若未在1小时内响应或未在2小时内赶到现场解决问题的，中标供应商需向采购人支付2000元/次违约金（在项目进度款中扣除）。若连续发生三次采购人有权无责任终止取消承包合同，由此造成的一切后果由中标供应商承担。

（5）因中标供应商安全生产、文明施工、项目质量等未到位等原因引起的投诉事件或不良事件等，则供应商须向采购人支付2000元/次的违约金（从项目进度款中扣除，并赔偿相应损失）。

（6）在履行合同中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，不服从采购人的指导检查或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，采购人有权无责任终止承包合同。由中标供应商承担违约责任，并另行赔偿采购人全部损失。

（7）投标供应商在投标文件中说明提供的服务计划。

（8）根据项目内容及需求情况，投标供应商拟投入本项目的人员、机械设备须满足项目需求。

五、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物或服务；

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、修复施工、检验、通过验收；

3.完成各项修复施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

4.保期内系统的维保及维修。

5.售后服务的措施及承诺。

▲以上工作内容的费用均包含在投标总价（或综合单价）中。

六、考核细则

附件：《2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购考核评分细则》

（采购人可根据项目实际情况进行调整）

| - 被考核单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目名称：2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购 |  |  |  |
| - 考核人： |  |  |  |
| - 考核时间： |  |  |  |
| - 考核内容 | - 分值 | - 扣分原因 | - 得分 |
| 1、各分部分项按各专业规定的质量检验评定标准要求进行分批分项验收，每发生一次分部分项验收评定不合格的，每次扣3分，并返工至合格。 | - 15 |  |  |
| 2、项目原材按规定送检，每发生一次未检验或不合格原材料使用的，每次扣2分。 | - 10 |  |  |
| 3、修复施工单位不得擅自更改作业范围，不得变相增加项目费用情况的发生，每发生一次扣2分。 | - 10 |  |  |
| 4、修复单位应每天做好施工日志，记录合面真实；修复质量资料做到及时编制、报批、整理、归档工作；每发现一次未按上述实施的，每次扣0.5分。 | - 8 |  |  |
| 5、需要修复的部位按规定流程审批后方可实施，每发生一次未批先建的，每次扣2分。 | - 8 |  |  |
| 6、现场施工安全作业，文明施工。如发生工人违规作业，不文明施工，及现场安全设置不合理存在安全隐患，以上内容每发现一次扣1分；如发生一般及以上安全事故的一次性扣12分。 | - 12 |  |  |
| 7、各分项施工不得拖延工期，并按采购人指令规定时间完成任务，否则每单项项目每拖延一天扣0.5分。 | - 12 |  |  |
| 8、现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通；未按规定配置管理人员的，每发现一次每人扣1分。 | - 8 |  |  |
| 9、项目修复服务场地建筑垃圾及时清理；未及时清理的，每发现一次每次每处扣1分。 | - 8 |  |  |
| 10、存在不文明、违规施工被当地居民投诉或被上级部门通报批评的，每次扣3分。 | - 9 |  |  |
| - 总得分 | - 100 |  |  |
| - 考核实施办法： - 1、日常不定期随机检查，每月考核统计结果进行评分，每月核满分100分。考核总得分≥85分，视为当次考核合格。考核总得分＜85分的，每扣一分处罚合同总价的0.3%，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。 - 2、若在合同期内连续二次或累计三次平均月度考核得分率低于75%（不含）的，采购人有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。 - 3、因中标供应商原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成采购人损失的，由中标供应商承担相关责任并赔偿相关损失。 |  |  |  |

第三部分供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效报价处理。

3、无论采购过程中的作法和结果如何，供应商自行承担采购活动中所发生的全部费用。

4、供应商须自费到采购人处现场踏勘，以了解采购人需求，取得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。▲

▲5、本次采购预算金额为3900000元，投标最高折扣率为92%；如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购最高限价（投标最高折扣率）的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7、供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印。

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

8、 供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

9、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%及以上即认定），多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

10、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为 交通运输业。

11、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江政府采购网站（https://zfcg.czt.zj.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

12、本次招标活动中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，投标人要特别加以注意，必须完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

二、供应商资格要求

按采购公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件约束力

▲供应商一旦获取了本采购文件并参加磋商报价，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.2采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

2.1、供应商对采购文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在磋商通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，采购代理机构将用书面或网上答疑形式予以答复。

2.2、供应商在收到采购代理机构书面形式的补充文件时须签收回执单，并传真至采购代理机构。

3、采购文件的修改

3.1在报价截止时间前，采购人有权修改采购文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正磋商响应文件，采购人可酌情推迟递交磋商响应文件截止时间和磋商开始时间，并将此变更通知供应商。

四、磋商响应文件

1、磋商响应文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件及采购要求，详细编制磋商响应文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的报价。未实质上响应的磋商响应文件将被拒绝，但允许报价在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。（是否为重大偏离由磋商采购小组判定）

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关服务，并保证磋商响应文件的正确性和真实性。磋商响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其报价的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制磋商响应文件，所有文件资料必须是针对本次采购。不按采购文件的要求提供的磋商响应文件可能导致被拒绝。

2、磋商响应文件的组成

2.1 响应文件的组成

2.1.1完整的响应文件由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》三个部分组成（以下统称“响应文件”）。

2.1.2响应文件内容组成表（磋商供应商应按以下清单提供相关资料，否则一切风险和责任由磋商供应商自行承担）：

| 序号 | 响应文件组成内容 |  | 投标 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、《资格文件》组成内容（须单页保存，逐页上传，格式见附件）（此项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负） |  |  |  |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复印件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复印件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖供应商公章）。 | 无 |  |
| 2 | 供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函，格式见附件 | 有 |  |
| 3 | 中小微企业证明资料：中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。（格式见附件） | 有 |  |
| 4 | 供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加磋商时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明；如为授权代表提供授权书；（格式见附件） | 有 |  |
| ▲备注：上述资格证明文件未提供或提供的资格证明材料不齐全的，资格审查作不通过处理，不得进入评审程序。 |  |  |  |
| 二、《商务技术文件》组成内容 |  |  |  |
| 1 | 《商务技术文件》封面 |  | 有 |
| 2 | 《商务技术文件》目录（自拟） |  | 无 |
| 3 | 供应商自评分指引表（自拟） |  | 无 |
| 4 | ▲供应商参与政府采购活动投标资格声明 |  | 有 |
| 5 | ▲磋商函 |  | 有 |
| 6 | 磋商供应商情况声明（后附企业简介） |  | 有 |
| 7 | 商务偏离表、技术偏离表(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 8 | 项目人员配置情况(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 9 | 供应商2022年以来类似业绩证明(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 10 | 项目组织实施方案（格式自拟） |  | 无 |
| 11 | 配备相关说明（格式自拟） |  | 无 |
| 13 | 备品备件及专用工具（如有）(格式见附件也可自拟） |  | 有 |
| 13 | 磋商供应商认为有必要提供的其他与报价有关的材料或说明（如有） |  | 无 |
| 14 | 诚信投标承诺书 |  | 有 |
| 三、《报价文件》组成内容【依序编制】 |  |  |  |
| 1 | 《报价文件》封面 |  | 有 |
| 2 | 《报价文件》目录（格式自拟） |  | 无 |
| 3 | ▲开标一览表 |  | 有 |
| 备注说明 |  |  |  |
| （1）上述内容本采购文件《响应文件格式》中有提供格式的，磋商供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供； （2）采购文件《响应文件格式》未提供格式的，请各磋商供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供； （3）可以提供复印件的相关证明材料必须加盖磋商供应商公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书、产品注册登记材料、产品检测材料、验收材料等）； （4）以上内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。 |  |  |  |

2.2 响应文件的编制

2.2.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2.2.2磋商供应商应当按照 “响应文件内容组成表”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

2.2.3“响应文件内容组成表”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

2.2.4《响应文件》内容不完整、编排混乱导致《响应文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商供应商的责任。

2.2.5《响应文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

2.2.6磋商供应商没有按照 “响应文件内容组成表”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是磋商供应商的风险，由此造成的一切后果由磋商供应商自行承担。

2.3 响应文件的签章

2.3.1《响应文件》的签章：电子签章；

2.3.2《响应文件》应由磋商供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖磋商供应商公章，否则无效。

2.3.3具体需要签章的内容见采购文件提供的“响应文件格式”，应签章而未签章的材料视为未提供，可能导致投标无效。

2.3.4电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

2.4 响应文件的形式

2.4.1响应文件的形式：电子响应文件；

2.4.2“电子加密响应文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。

2.5 响应文件的份数

2.5.1响应文件的份数：一份。

3、磋商报价

3. 1磋商报价应按采购文件中提供的相关报价格式填写；

3. 2本项目磋商时，设有最终报价环节；

3. 3本次项目以人民币报价，开启在线多轮报价后，以最终报价（人民币价格）为准；投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的报价与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的报价不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的报价为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

3.4供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，根据采购说明，详细说明所能提供的各项具体服务内容，自主确定投标价，实行总价包干。

3.5投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供服务的费用、利润、税费、其它相关费用（包括评审验收费用）、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。

4、磋商响应文件的有效期

4.1自报价日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

4.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

4.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

5、磋商响应文件的修改和撤回

供应商应当在磋商响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台拒收。

▲磋商响应截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。磋商响应截止时间后，磋商供应商在《响应文件》有效期内强行撤回（撤销）其响应文件的，采购人将按采购预算金额的5%对其进行追偿（追偿金额不足伍万的按伍万计），以弥补采购人、采购代理机构损失，同时将对其失信行为上报至同级政府采购监督管理部门依法处理。

6、响应文件的上传和递交

6. 1“响应文件”的上传、递交：见磋商通知（邀 请）书。

6.2 “电子加密响应文件”解密和异常情况处理

6.2.1“电子加密响应文件”解密：见磋商通知（邀 请）书

五、磋商

5.1 磋商时间、地点

5.1.1磋商时间：见磋商通知（邀 请）书。

5.1.2磋商地点：见磋商通知（邀 请）书。

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

5.2 磋商准备

5.2.1磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

5.2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织磋商、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。磋商供应商如不参加磋商会议的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时磋商供应商因未参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入；

5.3 磋商流程（两阶段）

5.3.1磋商会议第一阶段

（1）磋商会议准时开始。向各磋商供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，视为响应文件撤回。

异常情况处理：已上传“电子加密响应文件”的磋商供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法按时解密“电子加密响应文件”的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

（2）响应文件解密结束后，开启响应文件。进入“开标记录”环节，采购代理机构在线检查供应商是否符合开标情况。

（3）在开标过程中，如磋商小组对磋商响应文件有疑问，磋商小组组长将组员的询标内容汇总后，发起询标函（在线询标），供应商应在“澄清截止时间”内作出澄清，上传“澄清函”。

（4）资格审查。采购人或采购代理机构对各个磋商供应商在线资格审查；

（5）符合性评审。磋商小组对磋商响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应性进行审查，并在线录入符合性审查的最终结果。

（6）商务技术评分。磋商小组对各有效的磋商供应商进行在线商务技术评分。评分结束后，将在线进行商务技术评分汇总。

（7）第一阶段磋商结束。

5.3.2磋商会议第二阶段

商务技术评审结束后，根据项目情况，开启“新一轮报价”。供应商在线参与报价，以最终报价为准。供应商应关注报价时限。

（3）多轮报价结束后，进入在线“报价评审”，计算各磋商供应商的报价得分；

（4）得分汇总。汇总各磋商供应商的总得分情况。

（5）结果公布。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化招标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、磋商供应商资格审查

6.1采购人或采购代理机构依法对各磋商供应商的资格进行审查，审查各磋商供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人对磋商供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现磋商供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其成交资格并追究磋商供应商的法律责任。

6.2磋商供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“磋商供应商资格要求”的，采购人将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其响应文件提交磋商小组进行后续评审。

6.3有下列情形之一的，资格审查不通过，视为无效投标，并不再将其投标提交磋商小组进行后续评审：

1）未按采购文件“资格文件”要求提交资格证明文件的；

2）提供的资格证明文件不符合采购文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3）资格证明文件未按采购文件要求加盖供应商单位盖章、签字的；

4）资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

5）不同投标供应商的IP地址、MAC地址等存在异常一致情况的。

七、评审

7.1 评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购法》及相关法律法规规定履行职责。

7.2 磋商小组的组建

7.2.1磋商小组由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为三人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

7.2.2磋商小组成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

7.3 磋商小组的职责

7.3.1磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求磋商供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对响应文件进行比较和评价；

（4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4 评审原则

7.4.1评审原则：磋商小组按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

7.4.2评审工作将依据采购文件、响应文件及采购文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示、样品等）。

7.5 评审意见的争议处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

7.6 评委纪律

磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，磋商小组成员不得私下与磋商供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

7.7 评审方法和标准

磋商小组将按照采购文件中事先规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术的评估、综合比较与评价。详细评审方法和标准见本采购文件第七章《评审办法》。

7.8、▲磋商采购小组发现磋商响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(磋商采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的磋商响应文件；

2）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）（具体格式见采购文件附件—磋商响应文件格式）；

3）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的；

4）磋商响应文件附有采购人不能接受的条款，经磋商后供应商拒绝修正的；

5）不符合采购文件中规定的实质性要求的磋商响应文件，经磋商后供应商拒绝修正的（是否为偏离实质性要求由磋商小组认定）；

6）评审时如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人，且有可能影响产品质量或不能诚信履约，评标委员会应当要求投标人在评标现场合理时间内提供书面说明和相关证明材料；如果投标人不能证明其报价合理性，评标委员会应将其作为无效报价处理；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）IP地址、MAC地址等存在异常一致情况的；

9）其他经磋商小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的磋商响应文件；

7.9本次采购，所有供应商最终报价均超出采购预算金额，采购人不能确认支付的，本次采购做流标处理。

7.10本次采购，如果经过磋商后供应商的付款方式或完工期出现负偏差的，则该供应商磋商响应文件按无效处理。

7.11可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

八、授予合同

1、确定成交的供应商

评审结束后，根据磋商采购小组推荐，采购人依法确定成交供应商。

2、成交通知书

2.1、采购代理机构在浙江政府采购网上公告成交结果，公告期为1个工作日，同时将向成交供应商发出成交通知书。如发现成交供应商资格无效，则重新组织采购活动；新的成交供应商确定后，代理机构向新的成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购人和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、磋商采购小组对未成交的供应商不作原因解释。

4、签订合同

4.1、公示期结束后，成交供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取成交通知书，并到采购人处与采购人签订合同。成交供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标通知书发出后30日历天内）未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商响应修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，并上报财政主管部门进行相应处罚。

5、招标代理服务费

中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费26740元（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类收费），由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）浙江省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知(浙财采监〔2022〕3号)

2、本项目专门面向中小企业，不再执行价格评审优惠政策。

- 合同格式（供参考）

- 注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购采购合同

- 合同协议书

年    月    日，平阳县昆阳镇人民政府以政府采购竞争性磋商招标方式 对 2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购进行了采购。经（相关评定主体名称）代理招标 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、项目概况

- 1、项目概况：2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购位于浙江省平阳县昆阳镇，实施范围为平阳县昆阳镇全域农村道路的日常零星修复应急工作等内容，内容包括塌方零星清理抢修、路基零星填方、路面零星修补、排水沟零星修复等。

- 2、农村道路修复范围：昆阳镇内所有农村道路，以实际发生为准。

- 采购内容及单价最高限价：详见采购文件

三、质量目标和验收标准

1.质量目标：合格。项目质量标准根据《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）、《农村公路养护技术规范》(JTG/T5190-2019)等以及其他相关专业国家、地方验收规范标准执行。

2、履约验收

（1）政府采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由甲方负责。甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收，甲方自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除甲方应当承担的法律责任。

（2）甲方对乙方的履约验收应按《温州市政府采购履约验收办法》执行。

（3）乙方在项目履约验收完成后必须将所有本项目档案整理好并做成电子稿及纸质稿再移交甲方（若服务期较长，则须按服务期分阶段将档案移交给甲方）。

3、项目质保期：1年。

四、其他说明

（1）工程量暂定，结算按实际工程量*包干结算单价办理，结算单价按中标单价执行，实际采购金额以甲方实际完成工程量为准，但不能超过采购预算。采购金额已经接近或达到采购预算或到合同截止时间采购金额未达到采购预算的，均视作合同履约完成，整个项目竣工。(结算单价=采购预算单价×中标单价折扣率)。

（2）项目修复服务地点及时间：本项目修复服务地点为平阳县昆阳镇，因此甲方会根据实际需求分批次要求乙方施工，乙方在接到甲方通知后按甲方的技术要求修复施工，乙方应无条件接受甲方的项目安排。乙方必须在甲方要求的时间内完成工作。

（3）修复施工条件：施工条件由乙方负责并承担费用，施工接电接水由乙方负责并承担费用，根据项目需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由乙方负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由乙方负责及时清理及外运。

（4）服务响应时间：考虑到实际情况有时紧急，乙方在接到甲方要求施工电话后须在1小时内响应，并在2小时内派人及安排设备到达现场开始处理问题，提供不间断的服务直到结束。若未在1小时内响应或未在2小时内赶到现场解决问题的，乙方需向甲方支付2000元/次违约金（在项目进度款中扣除）。若连续发生三次甲方有权无责任终止取消承包合同，由此造成的一切后果由乙方承担。

（5）因乙方安全生产、文明施工、项目质量等未到位等原因引起的投诉事件或不良事件等，则乙方须向甲方支付2000元/次的违约金（从项目进度款中扣除，并赔偿相应损失）。

（6）在履行合同中，如乙方未按甲方要求的时间保质保量完工，不服从甲方的指导检查或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，甲方有权无责任终止承包合同。由乙方承担违约责任，并另行赔偿甲方全部损失。

（7）根据项目内容及需求情况，乙方拟投入本项目的人员、机械设备须满足项目需求。

五、承包期限：

承包期限：自合同生效之日起至2025年12月31日或实际结算金额达到390万元则合同终止。

六、合同价款

本项目合同价款：3900000元（大写：叁佰万元整），单价统一折扣率为    % ，本项目按实际发生数量金额结算，结算单价=单价最高限价（参采购清单）*投标折扣率。但不能超过采购预算3900000元人民币。

七、付款方式:

1、履约保证金：合同签订后7个工作日内，乙方向甲方支付合同总价1%的履约保证金（转账或汇票或保函等非现金方式）。乙方不能按期保质保量完成本项目服务，除承担相关责任外，甲方可相应没收履约保证金。（保函应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至合同履约完毕之日止；③如果由于银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。）

2、预付款：合同生效后7个工作日内，甲方支付给乙方合同价40%的预付款。（在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方可根据项目特点、乙方信用等情况，决定是否要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。预付款于前两期项目进度款中平均扣回。

3、款项支付方式和时间：

（1）乙方按甲方要求批次进行修复施工，每次修复施工完毕后，甲方安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，乙方须返工至符合要求为止，否则甲方不予支付。

（2）按照每月度一次计量和支付项目进度款。每月度根据监理提供的已完成工程量，经审价和甲方履约验收确认后，支付至该月度工程款的100%。

八、履约延误

1、乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延期提供服务。

3、如乙方无正当理由而拖延，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。各分项目的按甲方指令要求完式，如乙方发生延期应向甲方按1000元/天计算违约金支付甲方，各分项目如果超出规定期限15天，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价2%的违约金。

九、不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

十、争议的解决

合同在履行过程中发生争议时或对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，甲方与乙方及时协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。

十一、违约处理

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的项目质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间项目修复服务或提供其他服务。

十二、合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

十三、合同的生效和终止：

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本项目有下列情形的，甲方有权无责任终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）乙方对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，甲方有权无责任终止合同：

（1）有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，甲方有权无责任终止采购合同。

（2）若在合同期内连续二次或累计三次平均月度考核得分率低于75%（不含）的，甲方有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。

（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（5）合同履约期间，乙方法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

（7）乙方若在投标文件中承诺在项目所在地设立办公管理处，而在中标后（即结果公告发布后）30日内未按承诺设立的；

（8）由于乙方原因造成甲方经济损失的，所造成的损失由乙方承担；同时甲方有权无责任终止合同。

十四、考核评分办法

附件：《2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购考核评分细则》

（甲方可根据项目实际情况进行调整）

| - 被考核单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 项目名称： |  |  |  |
| - 考核人： |  |  |  |
| - 考核时间： |  |  |  |
| - 考核内容 | - 分值 | - 扣分原因 | - 得分 |
| 1、各分部分项按各专业规定的质量检验评定标准要求进行分批分项验收，每发生一次分部分项验收评定不合格的，每次扣3分，并返工至合格。 | - 15 |  |  |
| 2、项目原材按规定送检，每发生一次未检验或不合格原材料使用的，每次扣2分。 | - 10 |  |  |
| 3、施工单位不得擅自更改作业范围，不得变相增加工程费用情况的发生，每发生一次扣2分。 | - 10 |  |  |
| 4、施工单位应每天做好施工日志，记录合面真实；施工质量资料做到及时编制、报批、整理、归档工作；每发现一次未按上述实施的，每次扣0.5分。 | - 8 |  |  |
| 5、需要施工的部位按规定流程审批后方可实施，每发生一次未批先建的，每次扣2分。 | - 8 |  |  |
| 6、现场施工安全作业，文明施工。如发生工人违规作业，不文明施工，及现场安全设置不合理存在安全隐患，以上内容每发现一次扣1分；如发生一般及以上安全事故的一次性扣12分。 | - 12 |  |  |
| 7、各分项施工不得拖延工期，并按甲方指令规定时间完成任务，否则每单项每拖延一天扣0.5分。 | - 12 |  |  |
| 8、现场配备施工员、安全员、管理人员，并安排专人指挥交通；未按规定配置管理人员的，每发现一次每人扣1分。 | - 8 |  |  |
| 9、项目修复服务施工场地建筑垃圾及时清理；未及时清理的，每发现一次每次每处扣1分。 | - 8 |  |  |
| 10、存在不文明、违规修复施工被当地居民投诉或被上级部门通报批评的，每次扣3分。 | - 9 |  |  |
| - 总得分 | - 100 |  |  |
| - 考核实施办法：1、日常不定期随机检查，每月考核统计结果进行评分，月考核满分100分。考核总得分≥85分，视为当次考核合格。考核总得分＜85分的，每扣一分处罚合同总价的0.3%，在款项支付中扣除；考核总得分＜75分，视为当次考核不合格。 - 2、若在合同期内连续二次或累计三次平均月度考核得分率低于75%（不含）的，甲方有权无责任终止采购合同，并不予退还履约保证金。 - 3、因乙方原因（包括但不限于质量、安全、工期延误等原因），造成甲方损失的，由乙方承担相关责任并赔偿相关损失。 |  |  |  |

十五、组成合同的文件

1、合同协议书

2、中标通知书

3、招标采购文件与采购补充文件

4、投标文件

5、合同条款

6、询标纪要和承诺书

7、标准、规范

8、《2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购考核评分细则》

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十六、乙方向甲方承诺按照合同约定进行项目修复服务。

十七、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十八、合同生效

合同订立时间：     年    月    日

合同订立地点：平阳县昆阳镇

本合同在双方签字（或盖印鉴）、加盖公章后生效。

十九、合同份数

本合同一式七份，甲乙双方各执三份，代理公司一份，自双方签字盖章之日起生效。

发 包 人：（公章）                    承 包 人：（公章）

住    所：                            住    所：

法定代表人（负责人）                 法定代表人（负责人）

或委托代理人（签字或盖章）：         或委托代理人（签字或盖章）：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

邮政编码：                            邮政编码：

第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，磋商供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

（3）可以提供复印件的相关证明材料必须加盖供应商电子公章，否则视为未提供（例如：各类资格资质证书、业绩材料、荣誉证书、验收材料等）。

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复印件加盖磋商供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复印件加盖磋商供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复印件加盖磋商供应商公章）。

### 1.3供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函：

供应商符合参与政府采购活动资格条件的声明函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

#### 1.4落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购，投标供应商应为中小企业。中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定的企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

【本项目专门面向中小企业】

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报数据。

填写说明：

投标供应商为中型、小型、微型企业的提供此函；

▲供应商提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

提示：供应商应实事求是填写并提供本表。根据财政部 工业和信息化部 财库〔2020〕46号文件规定，《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假资料谋求中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定追究相应责任。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

### 1.5-1法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县昆阳镇人民政府：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

- 1.5-2法定代表人身份证明

- 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明

此处附法定代表人身份证的正反面复印件：

法定代表人身份证复印件与影印件粘贴处

供应商（盖章）：

日期：      年      月     日

## 二、“商务技术文件”格式

### 2.1 “商务技术文件”封面

2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 2.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

2.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

2.4磋商函

磋商函

平阳县昆阳镇人民政府：

（供应商全称）    授权   （授权代表名称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）（项目编号：              ）采购的有关活动，并对该项目进行报价。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我单位承诺如我单位为成交供应商，我方根据采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查竞争性磋商文件的全部内容，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

8、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

9、响应文件自递交磋商响应文件截止时间之日起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

磋商供应商(签章):

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲注：若不提供此函，做无效处理。

### 2.5磋商供应商基本情况说明

磋商供应商基本情况说明（后附企业介绍）

1、名称及概况：

（1）磋商供应商名称：______________________________________________________

（2）单位组织形式：________________________________________________________________

（3）法定代表人姓名：______________________________________________________________

（4）单位地址：___________________________________________________________________

（5）单位传真/电话号码：________________________________________________________

（6）成立或工商注册日期：_________________________________________________

（7）实收资本：____________________________________________________________

（8）近期资产负债表（到____________年______月______日止）

1）固定资产：__________________________________________________________

2）流动资产：__________________________________________________________

3）长期负债：__________________________________________________________

4）流动负债：__________________________________________________________

5）净    值：__________________________________________________________

6）主要负责人姓名：___________________________________________________

2、企业现有的与本项目实施有关的设备情况：无_________________________

3、企业现有的与本项目实施有关的专业技术人员情况： ____________

_____________________________________________________________________________

4、近三年的年营业总额：____________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照公开招标采购文件要求出示有关证明文件。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.6商务偏离表、技术偏离表

- 商 务 响 应 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

- 技 术 响 应 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

### 2.7项目人员配置情况

- （一） 人员配置

项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现任职务 | 从事类似项目简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （二） 项目主要人简历表

项目主要负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 2.8业绩证明

2022年以来的类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

2.9项目组织实施方案（格式自拟）

格式自拟

2.10配备相关说明（自拟）

格式自拟

### 2.11备品备件及专用工具

备品备件及专用工具（如有）

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

### 2.12磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

磋商供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加本项目投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其它投标供应商相互串通，不排挤其它投标供应商的公平竞争，损害采购人或其它投标供应商的合法权益；

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标资格；

六、不以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标资格；

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

## 三、“报价文件”格式

#### 3.1 “报价文件”封面

2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：

磋商供应商名称（盖章）：_______________________________________

磋商供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

3.2开标一览表

开标一览表

供应商名称：                                   项目编号：

| 项目名称 | 综合单价统一折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购 | （%） |  |

▲折扣后的项目综合单价（含技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费、规费、税金等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用、招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购招标文件。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 第七部分   确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的磋商小组负责，磋商小组由评审专家库中随机抽取的专家共同组成。

三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式

1、响应文件递交截止

1.1、按竞争性磋商文件规定的时间递交响应文件。

2、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

2.1、如磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，磋商小组可以直接对供应商进行评分评价。

2.3如磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在线通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

已提交响应文件的供应商，在提交最后磋商报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

2.4、本项目磋商采用在线发起询标（谈判）进行磋商。在竞争性磋商文件未做任何调整的情况下，参与磋商的供应商如有出现最终磋商报价超过响应文件中报价的，则该供应商的报价按无效处理。超过规定时间提交（或未提交）的最终磋商报价作无效处理。

3、评审原则和方法

3.1、磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

3.2、磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分最高的供应商向采购人推荐其为成交供应商；

4、响应文件的澄清

4.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

四、评审细则

一、报价评分  20分

1、以投标供应商的有效投标价中的最低价（最低折扣率）为评标基准价，得满分20分。报价评分结算公式为:报价得分=（评标基准价／投标价（投标折扣率））×20%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 80分

| 序号 | 评分内容 | 客观分/主观分属性 | 分制范围/分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 客观分 | 0-3 | - 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含公路施工）且在有效期内，每个得1分，最高3分。 注：需提供以上证书扫描件并加盖公章，企业认证证书还需提供全国认证认可信息公共服务平台网页查询截图（截图须体现http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page链接），且显示有效，否则不得分； |
| 3 | 供应商类似项目业绩 | 客观分 | 0-2 | 供应商2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有公路维修或提升类似项目业绩的，每一项业绩得2分，最高得2分。 （注：须同时提供业绩项目中标通知书、合同协议书、交（竣）工验收证明文件的复印件加盖公章作为业绩证明材料；否则不得分） |
| 3 | 项目人员配备 | 客观分 | 0-5 | 1、项目负责人（2分）： 具有公路工程专业二级及以上注册建造师的得2分； 2、项目技术负责人（1分）： 具有公路工程专业二级及以上注册建造师或公路工程专业中级及以上职称的得1分； 3、项目其它人员（项目负责人及项目技术负责人除外）： - 具有施工员、质检员、材料员的得2分，缺一不得分。 （注：以上人员不得兼任，须提供各人员相关证书复印件加盖投标供应商公章；所有人员需提供由社会保障部门出具的距投标截止时间近3个月内任一月份的本单位社保证明复印件加盖投标供应商公章） |
| 4 | 拟投入本项目机械设备 | 主观分 | 0-5 | 机械设备配置方案：根据供应商针对本项目拟投入的机械设备情况是否科学合理可行，由专家打分。 ①评标委员会根据投入机械设备配置齐全性、合理性等方面进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据投入机械设备配置节能环保情况、机械设备占比情况等方面进行评分（评分范围2、1、0） 注：机械设备若为自有，则须提供设备购置发票、车辆行驶证复印件加盖公章；若为租赁，则须提供相关租赁合同、设备购置发票、车辆行驶证复印件加盖公章。若供应商在投标时未具有相关设备、车辆，则须附承诺函（并加盖供应商公章），承诺在中标后七个工作日内拟投入设备、车辆按时足量到位等。 |
|  |  |  | 0-5 | 机械设备管理方案：供应商应保证设备、车辆的正常工作状态，根据机械设备管理方案是否合理可行，是否能保证设备、车辆的正常工作状态，由专家打分。 ①评标委员会根据机械设备、车辆的调度；设备、车辆管理措施等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据机械设备保养与维护、车辆安全管理等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
| 5 | 项目组织实施方案 | 主观分 | 0-5 | 根据供应商针对本项目现状及特点、难点分析方案，由专家打分； ①评标委员会根据现状及特点分析等方面科学合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据本项目难点分析等方面科学合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
|  |  | 主观分 | 0-5 | 根据供应商针对本项目特点、难点的解决方案是否科学合理可行，由专家打分； ①评标委员会根据现状及特点的解决方法合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据本项目难点的解决方法合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
|  |  | 主观分 | 0-5 | 针对本项目修复施工方法、工艺及技术措施等情况由专家评分： ①根据项目修复施工方法、工艺等方面先进性、科学合理程度进行评审（评分范围3、2、1、0） ②根据项目修复施工方法技术措施等方面先进性、科学合理程度进行评审（评分范围2、1、0） |
|  |  | 主观分 | 0-5 | 根据供应商制定的环保文明作业方案，由评委打分。 ①评标委员会根据环保文明作业方案中遵守规章制度、保障人员安全等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据环保文明作业方案中维护环境整洁等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
|  |  | 主观分 | 0-5 | 根据供应商针本项目提供的安全生产方案是否科学合理可行，由专家打分； ①评标委员会根据安全生产方案中对安全风险的识别与预防等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据安全生产方案中安全措施的落实、安全管理的有效性等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
|  |  | 主观分 | 0-5 | 根据供应商针本项目提供的质量管理方案是否科学合理可行，由专家打分； ①评标委员会根据质量管理目标、制度等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据质量保证措施等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
|  |  | 主观分 | 0-5 | 根据供应商针对本项目进度管理保障措施是否科学合理可行，由专家打分； ①评标委员会根据进度控制措施等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据进度管理措施等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
|  |  | 主观分 | 0-5 | 根据供应商针针对本项目各资源投入计划是否有针对性，是否合理可行，由专家打分； ①评标委员会根据供应商能否按时、按质、按量提供项目所需的所有物资等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据技术资源的技术先进性、适用性以及与项目需求的匹配度等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
| 6 | 各项管理规章制度及考核 | 主观分 | 0-5 | 根据供应商提供的各项规章制度、内部岗位责任制度、管理制度、考核制度及标准，内容是否明确、完整得当，由专家评分； ①评标委员会根据各项规章制度、内部岗位责任制度等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据各项管理制度、考核制度及标准等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
| 7 | 供应商服务响应时间、质保承诺及服务内容 | 主观分 | 0-5 | 根据供应商的服务响应时间及保证措施内容是否合理可行，是否满足项目需求，由专家打分。 ①评标委员会根据服务响应时间等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据服务响应时间保证措施等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
|  |  | 主观分 | 0-5 | 根据供应商的质保承诺及质保期服务计划内容是否合理可行，是否满足项目需求，由专家打分。 ①评标委员会根据质保方案的质保期限、质保范围等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据质保期服务计划等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0） |
| 8 | 突发事件响应 | 主观分 | 0-5 | 根据投标供应商是否有考虑到本项目在实施过程中可能会方发生的突发事件，以及应对突发事件的措施是否合理可行，是否具有针对性，由专家评分； ①评标委员会根据应急措施方案中预防事故发生、快速响应等方面合理性进行评分（评分范围3、2、1、0） ②评标委员会根据应急措施方案中有效应对及降低事故影响等等方面合理性进行评分（评分范围2、1、0） |

注：以上评分项，若投标文件未提供相应内容或不符合要求的，不得分。

三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术分值（所有评标委员会成员评分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

政府采购活动现场确认声明书

浙江兴厦工程项目管理有限公司：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加2025年度农村道路应急修补、建设及交通设施修理采购（项目编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存 在或可能存在上述第二条第项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：1093520466@qq.com.若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。