瑞安市马屿镇兴达路（月仑街—江山路段）道路工程设计（重）

磋 商 文 件

（线上电子招投标）

| 项 目 编 号： | ZJJSCG202208013重 |
| --- | --- |
| 采 购 方 式： | 竞争性磋商 |
| 采 购 人： | 瑞安市马屿镇人民政府 |
| 采购代理机构： | 浙江嘉晟工程项目管理有限公司 |
| 二○二二年九月 |  |

目    录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  磋商供应商须知	4

第三部分  竞争性磋商内容及要求	20

第四部分  合同条款	24

第五部分  磋商响应文件格式	42

附件一  资格、资质证明文件	43

附件二   关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函	44

附件三-1  法定代表人授权委托书	45

附件三-2  法定代表人身份证明	46

附件四  中小企业声明函	47

附件五 残疾人福利性单位声明函	48

附件六 磋商响应函	49

附件七  少量偏离表	50

附件八  磋商供应商近年以来业绩情况一览表	51

附件九  拟派项目负责人资格情况表	52

附件十  项目服务人员汇总表	53

附件十一 报价一览表	54

附件十二   报价明细表	55

第六部分  评定办法	56

第七部分  信贷政策	61

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况 瑞安市马屿镇兴达路（月仑街—江山路段）道路工程设计（重）采购项目的潜在供应商应在浙江省政府采购网zfcg.czt.zj.gov.cn获取（下载）采购文件，并于2022年9月13日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJSCG202208013重

项目名称：瑞安市马屿镇兴达路（月仑街—江山路段）道路工程设计（重）

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：429151

最高限价（元）：429151

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：429151

单位：项

简要规格描述：详见磋商文件相关部分。

备注：

合同履行期限：签订合同后20个日历天内完成初步设计和概算编制，初步设计评审通过后 20个日历天内完成施工图设计。

本项目（ 否 ）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

3.本项目的特定资格要求：（1）企业资格要求具备①项资质或②项资质或③项资质：①设计工程设计综合资质，②市政行业乙级及以上资质，③市政行业（道路工程、给水工程、排水工程）专业丙级及以上和市政行业（桥梁工程）专业乙级及以上资质；（2）项目负责人资格要求须具备市政公用相关中级工程师及以上职称。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2022年9月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：“政府采购云平台”在线获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年9月13日9:00（北京时间）

地点（网址）：（1）电子加密响应文件：应按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本招磋商文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于投标截止时间前将电子加密响应文件上传到政采云系统中（不准时上传视为不参加）。（2）备份响应文件：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱。（邮箱号码：609453128@qq.com）。

五、响应文件开启

开启时间：2022年9月13日9:00（北京时间）

地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，实行在线投标响应（电子投标）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

- 其他事项：（1）潜在供应商应当按照规定方式获取磋商文件，未按照规定方式获取磋商文件的，不得对磋商文件提起质疑投诉。（2）本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。（3）投标说明: 1) 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 2)“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 3) 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。4) 供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 5)通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。供应商仅递交备份响应文件的，投标无效。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：瑞安市马屿镇人民政府

地    址：瑞安市马屿镇

传     真： /

项目联系人（询问）： 蔡先生

项目联系方式（询问）： 0577-58892877

质疑联系人： 朱先生

质疑联系方式：  0577-58892876

2.采购代理机构信息

名    称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

地    址：浙江省温州市瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室

传     真： /

项目联系人（询问）：孙冬慧

项目联系方式（询问）：0577-66807765、13616663903

质疑联系人：吴智洋

质疑联系方式：0577-66807765、13757763357

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 瑞安市财政局政府采购监管科

地    址： 瑞安市财税大楼1505室

传     真： 0577-65827570

联  系  人 ： 张先生

监督投诉电话：0577-65827567

# 第二部分  磋商供应商须知

## （一）磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市马屿镇兴达路（月仑街—江山路段）道路工程设计（重） |
| 2 | 项目编号 | ZJJSCG202208013重 |
| 3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 4 | 采购人 | 名称：瑞安市马屿镇人民政府 - 地址：瑞安市马屿镇 - 经办人：蔡先生 - 联系电话：0577-58892877 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：浙江嘉晟工程项目管理有限公司 地址：浙江省温州市瑞安市安阳街道阳光路天地阳光商务楼302室 经办人：孙冬慧 联系电话：0577-66807765、13616663903 |
| 6 | 采购内容 | 瑞安市马屿镇兴达路（月仑街—江山路段）道路工程设计（重）（详见磋商文件第三部分） |
| 7 | 磋商供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）； 3.本项目的特定资格要求：（1）企业资格要求具备①项资质或②项资质或③项资质：①设计工程设计综合资质，②市政行业乙级及以上资质，③市政行业（道路工程、给水工程、排水工程）专业丙级及以上和市政行业（桥梁工程）专业乙级及以上资质；（2）项目负责人资格要求须具备市政公用相关中级工程师及以上职称。 |
| 8 | 是否接受联合体 投标 | 不接受 □ 接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选磋商供应商方案 | 不允许 □ 允许 |
| 11 | 报价货币 | 人民币 |
| 12 | 报价语言 | 中文 |
| 13 | 磋商响应文件形式、组成及制作 | 1. 响应文件的形式：电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。“电子加密响应文件”文件格式为（.jmbs）。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。“备份响应文件”文件格式为（.bfbs）。 2. 电子加密响应文件制作：应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南、加密并递交。 注：如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份响应文件为准。 |
| 14 | 响应文件有效期 | 磋商响应文件截止时间起60日历天 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 响应文件中所须加盖公章部分均应当采用CA电子签章，法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子加密响应文件中上传。 |
| 16 | 磋商样品 | □需要 不需要 |
| 17 | 磋商保证金 | □需要 不需要 |
| 18 | 履约担保 | □不需要 需要：成交供应商须向采购人缴纳合同总价的1％金额的履约保证金。(银行转账、转帐支票、银行汇票、保险或金融机构出具的保函等)。 |
| 19 | 磋商文件发售时间及获取方式 | ## 时间：/至2022年9月13日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外） ## 地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 |
| 20 | 磋商截止时间 | 2022年9月13日上午9:00止(北京时间) |
| 21 | 响应文件递交方式 | - 电子加密响应文件：应按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于投标截止时间前将电子加密响应文件上传到政采云系统中（不准时上传视为不参加）。 - 备份响应文件：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱。（邮箱号码：609453128@qq.com）。 - 中标（成交）后，成交供应商需提供纸质响应文件一式肆份。 |
| 22 | 磋商开始时间 磋商地点 | 磋商开始时间：2022年9月13日上午9:00正 (北京时间) 磋商地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，实行在线投标响应（电子投标）。 |
| 23 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）投标截止时间止，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 24 | 开标程序 | - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有磋商供应商准时在线参加。 - “电子加密响应文件”在线解密； - 响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：609453128@qq.com； - 由磋商小组评审资格文件； - 磋商小组对商务技术响应文件进行评审； - 磋商小组分别与各供应商在线磋商并确定最终方案； - 供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件； - 磋商小组要求所有实质性响应供应商进行线上最后报价； - 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分； - 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商； - 在系统上公布评审结果。 |
| 25 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 26 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 专门面向中小企业采购项目。 □非专门面向中小企业采购项目。 本项目对应的中小微型企业划分标准所属行业为 其他未列明行业。 注：对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 /的扣除，用扣除后的价格参加评审。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 27 | 环境标志产品 节能产品 | 优先采购环境标志产品政策，节能产品政策 不适用：本项目为服务类 适用 |
| 28 | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29 | 方案补偿 | - 不补偿 |
| 30 | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
| 31 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于磋商阶段的约定，按竞争性磋商公告、磋商供应商须知、评定办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 32 | 合同管理 | 1.成交供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同原件交给浙江嘉晟工程项目管理有限公司备案。邮箱：609453128@qq.com。 2.采购人在合同签订后两个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
| 33 | 备注 | 注：请正确填写授权代表或法定代表人身份证明手机号码及电子邮箱，便于开标过程中联系。否则造成任何不利于贵单位的影响，后果自行承担。 |

## （二）总   则

- 说明

  - 本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市马屿镇人民政府；

  - 采购代理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司；

  - 磋商供应商：磋商供应商是响应采购、参加磋商竞争的依法成立的供应商；

  - 成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商；

  - 磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

  - 日期：指公历日；

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件；

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的磋商供应商

  - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

  - 本项目的特定资格要求：（1）企业资格要求具备①项资质或②项资质或③项资质：①设计工程设计综合资质，②市政行业乙级及以上资质，③市政行业（道路工程、给水工程、排水工程）专业丙级及以上和市政行业（桥梁工程）专业乙级及以上资质；（2）项目负责人资格要求须具备市政公用相关中级工程师及以上职称。

- 中小企业认定

  - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

  - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

  - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 信用记录：

  - 信用信息查询的截止时点：投标截止时间前。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各磋商供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失 信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的磋商供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 保密与披露事项

  - 磋商供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他磋商供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 磋商供应商自获取磋商文件之日起，须承诺承担本竞争性磋商项目下保密义务，不得将本次竞争性磋商获得的信息向第三方外传。

  - 采购机构有权将磋商供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。

- 磋商费用

  - 磋商供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 现场踏勘：自行前往

- 磋商委托

  - 如磋商供应商代表不是法定代表人，须提供《法定代表人授权委托书》。

## （三）磋商文件说明

- 磋商文件构成

  - 磋商文件是用以阐明所需服务，以及竞争性磋商、磋商程序和相应的合同条款。“磋商文件”由下述部分组成：

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商供应商须知

第三部分  竞争性磋商内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  磋商响应文件格式

第六部分  评定办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

  - 本磋商文件要求磋商供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。

- 磋商文件的澄清

  - 任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应在答疑截止期规定时间以前以书面形式传真或寄送给采购代理机构。

  - 采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将提交首次响应文件截止时间5 日前在“瑞安市公共资源交易网”和“浙江省政府采购网”上发布更正公告。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。供应商登陆“瑞安市公共资源交易网”和“浙江省政府采购网”自行下载，该澄清和修改的内容作为磋商文件的组成部分。

## （四）磋商响应文件的编制

- 磋商响应文件的说明

  - 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表盖章（或签字）。

  - 供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，否则磋商小组将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致无效。

- 磋商响应文件的组成

磋商供应商编写的磋商响应文件应包括下列部分：

一、资格响应部分

- 关于资格、资质证明文件的声明函。                         （见第五部分附件一）

- 供应商有效的营业执照（扫描件）。

2） 供应商提供以下证书扫描件：

- 企业资质相关证书；

- 项目负责人相关证书；

- 关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。    （见第五部分附件二）

- 法定代表人授权委托书；                                    （见第五部分附件三-1）

- 法定代表人身份证明；                                      （见第五部分附件三-2）

- 中小企业声明函。                                          （见第五部分附件四）

- 残疾人福利性单位声明函。                                  （见第五部分附件五）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（监狱企业投标时适用）。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商电子签章。

- 商务技术部分

- 磋商响应函；                                            （见第五部分附件六）

- 供应商简介；

- 少量偏离表（技术与商务部分的偏离须分别填写，均放在此处，如不填写将视为对磋商文件要求无偏差）                                            （见第五部分附件七）

- 磋商供应商近年以来业绩；                                （见第五部分附件八）

- 本项目负责人资格情况表；                                （见第五部分附件九）

- 本项目服务人员汇总表；                                  （见第五部分附件十）

- 项目认知情况；

- 技术方案；

- 项目进度；

- 设计的质量；

- 后续服务安排及措施；

- 服务响应及时性；

- 磋商供应商认为需要提供的其它文件和资料。

- 报价部分

- 报价一览表                                              （见第五部分附件十一）

- 报价明细表；                                            （见第五部分附件十二）

- 磋商响应格式填写说明

  - 磋商供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件中规定的格式和顺序编制电子加密响应文件并进行关联定位，混乱的编排或关联导致磋商响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 磋商供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的磋商供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

- 磋商有效期

  - ▲提交磋商响应文件截止日起60日历天，磋商响应文件应保持有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应磋商而予以否决。

- 磋商报价

  - 磋商供应商提供的服务价格应该用人民币表示。磋商报价应包括完成服务所需的一切费用。

  - 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。各供应商提供的磋商响应文件如已完全响应本磋商文件技术和服务要求的，经采购人和磋商小组认定后，不再组织逐一磋商。

  - 首次报价不公开。

  - 最后一轮报价时，其报价明细表中各项报价需另行明确，否则各项报价均按比例调整。每一轮报价需在规定时间内提交，否则视为放弃该轮报价，以上一轮报价为准。若在规定时间内，供应商因CA等原因无法报价，供应商可将以扫描件方式发送至代理机构邮箱：609453128@qq.com。

- 磋商响应文件的式样和签署

  - 供应商准备“电子加密响应文件”在线上传递交一份。供应商应按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求制作。“备份响应文件”：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：609453128@qq.com）。

  - 《响应文件》的签章：电子签章，其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子响应文件中上传。

  - 响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

  - 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- 知识产权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 磋商供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

  - 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 串通行为认定：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同磋商供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装，或在一个磋商供应商的磋商响应文件内遗留有其他磋商供应商的签名、盖章等不属于本磋商供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，采购组织单位协助磋商供应商撤换或更改磋商响应文件的；

- 采购组织单位泄露有意向参加政府采购的磋商供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同磋商供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家磋商供应商成交或轮流成交的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 出现以下情形，中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；若影响或可能影响采购公平、公正性的，则重新采购。

## （五）磋商响应文件的递交

- 响应文件的修改（补充）和撤回

  - 投标截止时间前可以补充、修改或撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。投标截止时间前未完成递交的，视为撤回响应文件。

  - 投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其响应文件。

- 磋商截止时间

  - 本次采购的磋商开始时间及磋商响应文件递交截止时间：见本磋商文件“竞争性磋商公告”。供应商应当在磋商文件规定的截止时间前完成电子加密响应文件及备份响应文件的递交，截止时间后递交的响应文件，将被拒收。

  - 在推迟了磋商开始时间的情况下，采购代理机构、采购人和磋商供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## 磋商与评审

- 开标

  - 磋商时间和地点：见本磋商文件“竞争性磋商公告”。

  - 供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

- 开标程序

  - 采购代理机构向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按磋商文件规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定递交了备份响应文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效；

  - 响应文件解密结束后，各供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：609453128@qq.com；

  - 由磋商小组根据法律法规和磋商文件的规定，检查响应文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足采购文件的要求，若资格审查不符合磋商文件要求，不进入后续评审阶段。

  - 磋商小组对响应文件进行符合性审查，符合性审查不通过的供应商，不再进入后续评审阶段。

  - 磋商小组认为需要磋商的，磋商小组与各供应商在线进行磋商并确定最终方案。

  - 供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

  - 磋商小组在线要求所有实质性响应供应商进行最后报价。

  - 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

  - 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。

  - 在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

- 磋商小组

  - 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

- 磋商工作程序

  - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求磋商供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交，并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

  - 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行磋商。磋商的顺序，按供应商解密响应文件时间的先后顺序进行在线磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖电子签章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。各供应商提供的磋商响应文件如已完全响应本磋商响应文件技术和服务要求的，经采购人和磋商小组认定后，不再组织逐一磋商。首轮报价不公开。

  - 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内在线提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并拒绝改变，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

  - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 评审

  - 在磋商时下列情况按照无效报价处理：

- 报价不是固定价的或超过最高限价的；

- 投标报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的；

- 投标截止时间止，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的；

- 主要采购服务的技术不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应磋商文件要求的；

- 不具备磋商文件中规定资格要求的；

- 未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的；

- 未提供中小型企业声明函或磋商供应商不属于中小型企业的；

- 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的电子签章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

- 不是法定代表人未在磋商响应文件中提供有效法定代表人授权委托书的；

- 存在不良信用记录的（指磋商文件的（二）总则 第4条）；

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在磋商现场证明其报价合理性的；

- 存在串标、弄虚作假情况的；

- 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

  - 适用于货物类采购：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同磋商供应商参加同一合同项下投标的，按一家磋商供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，按以下规定确定一个磋商供应商获得成交供应商推荐资格：评审得分相同的，按照投标报价由低到高顺序推荐；评审得分且投标报价相同的，由磋商小组按照商务技术得分由高到低顺序推荐；评审得分、投标报价及商务技术得分均相同时，以政采云响应文件解密先后顺序确定。其他同品牌磋商供应商不作为成交候选人。

- 若项目为非单一产品采购项目，采购人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在磋商文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时,所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家磋商供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

  - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

  - 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务技术得分顺序推荐。评审得分、最后报价及商务技术得分均相同时，以政采云响应文件解密先后顺序确定。

- 成交供应商的确定

  - 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

  - 采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在“温州市公共资源交易网瑞安市分网”（http://ggzy.ruian.gov.cn/）及“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

- 评标过程保密

  - 磋商之后，直到授予磋商供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向磋商供应商或其他无关的人员透露。

- 否决任何或所有磋商的权利

  - 磋商小组经评审，认为所有磋商都不符合磋商文件要求的，可以否决所有磋商。

  - 如果成交候选供应商不能按照磋商文件要求及其磋商响应文件的承诺签订合同或其磋商响应文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予成交备选供应商。如果成交备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的磋商供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。磋商供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 质疑受理机构：浙江嘉晟工程项目管理有限公司

受理电话：0577-66807765，传真：0577-65838600

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监管科

投诉地址：瑞安市财税大楼1505室

投诉电话：0577-65827567

## 授予合同

- 成交通知

  - 在磋商有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

- 代理服务费

经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由成交供应商支付，按国家计委计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号文件规定收取，不足捌仟元按捌仟元收取。采购代理服务费不在报价中单列（各磋商供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取成交通知书前付清。

| 服 务 类 型 费 率 中 标 金 额 （ 万 元 ） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

# 第三部分  竞争性磋商内容及要求

- 一、概述

  - 每个磋商供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

  - 现场踏勘：各磋商供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次投标所需的现场资料及数据，磋商供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

  - 磋商供应商需按采购文件的要求完成采购服务工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的服务必须满足采购文件中提出的相关要求。

  - 在报价之前，磋商供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

  - 在报价之前，磋商供应商须仔细阅读采购文件 ，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

  - 项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

- 二、 采购内容及具体要求

- 采购内容及技术要求：

项目建设内容为瑞安市马屿镇兴达路（月仑街—江山路段）道路，本工程共含 1 条道路，道路呈东西走向，西起月仑街， 东至江山路，设计全长 299.282m。道路等级：城市支路。设计时速：30Km/h。工程内容：包括道路、交通、桥梁、给排水、绿化、电力等。建设期：6 个月。本项目工程造价总金额 2799.85 万元，其中建安工程费 1532.25 万元。

- 设计依据（包括但不限于）

建设项目选址用地红线图

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013 年版）；

《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）（2016 版） ；

《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）；

《城市道路平面交叉口规划与设计规范》（DD33/1056-2008）；

相关规范及地方法规；

其他规划相交道路的资料及现场勘察资料；

- 采购范围（包括但不限于）

- 方案设计、初步设计、施工图设计、概算文件编制、施工技术规范专用条款编制、工程勘察配合、报批配合、施工配合、验收配合、结算配合等其他相关服务，直至工程竣工验收。包括不限于：瑞安市马屿镇兴达路（月仑街—江山路段）道路的道路工程、桥梁工程、 给排水工程、道路沿线附属工程。

- 技术标准（包含但不限于）

- （1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019）

- （2）《浙江省城乡规划条例》

- （3） 瑞安市各相关部门十三五规划

- （4）《瑞安市域总体规划（2006-2020）》

- （5）《瑞安市土地利用总体规划（2006-2020）》

- （6）《瑞安市城市规划建设管理技术规定》（2020）

- （12）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015 年版）

- （13）《砌体结构设计规范 》GB50003-2011

- （14）《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016年版）

- 主要技术经济指标

| - 序号 |  | - 项目 | - 单位 | - 总体指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 道路工程 | - 车行道 | - ㎡ | - 4835 |
|  |  | - 人行道 | - ㎡ | - 1480 |
|  |  | - 附属设施 | - 项 | - 1 |
|  |  | - 一般路基处理 | - ㎡ | - 12045 |
|  |  | - 桥台后路基处理 | - ㎡ | - 4087 |
| - 2 | - 桥梁工程 |  | - 座 | - 1 |
| - 3 | - 给排水工程 | - 给水 | - m | - 288 |
|  |  | - 污水 | - m | - 296 |
|  |  | - 雨水 | - m | - 285 |
| - 4 - 4 | - 道路沿线附属工程 | - 交通标志标线 | - 项 | - 1 |
|  |  | - 路灯 | - 套 | - 20 |
|  |  | - 行道树 | - 株 | - 82 |
|  |  | - 电力工程 | - 项 | - 1 |
|  |  | - 新增水土保持工程费 | - 项 | - 1 |
| - 5 | - 工程费用 |  | - 万元 |  |
| - 6 | - 项目总投资 |  | - 万元 |  |

- 成果要求（具体按采购人及评审、审批要求提供）：

  - 完成本项目的实施后，根据采购人的要求，提供书面及电子版本的成果文件，（初步设计15套，施工图8套）。

  - 在项目实施过程中，要求中标人根据采购人的要求，即时出具成果报告，以便采购人安排其它工作。

  - 在项目全部实施完成后，出具完整的最终书面资料。

  - 中标后，中标人需在进行初步设计和施工图设计前，分别与采购人共同进行现场踏勘，现场踏勘次数各阶段至少一次。

  - 书面资料数量：不计费用根据采购人需求数量提供。

- 设计工期要求：

设计工期要求：签订合同后 20 个日历天内完成初步设计和概算编制，初步设计评审通过后 20个日历天内完成施工图设计。

注：在报批或评审过程中按要求进行调整、完善时间：不超过 3 个日历天。

- 人员要求：

  - 项目负责人：拟派1名项目负责人，需工作经验丰富，与采购人保持密切联系，协调各岗位成员顺利完成工作，并协助采购人办理相关审批手续。

  - 磋商供应商应拟投入不少于 3 人的项目组团队（含项目负责人）。

  - 项目组成员具备较高的专业素质。项目团队需实行专人负责制。

- 其他要求：

  - 如有因成果编制不明，需要中标单位现场说明或出具资料补充的，中标单位必须予以配合，否则采购人有权按合同约定对中标单位进行处罚。

  - 中标单位负责必须对项目成果错误进行及时更正，不得以任何形式的原因及理由要求增加费用。

  - 本次设计所有成果，归采购人所有。未经采购人许可，中标单位不得向第三方提供或泄露，否则将承担相应的法律责任。

  - 中标单位必须对收集的基础资料及所有成果承担安全、保密责任。

  - 中标单位应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 报价要求

  - 本项目设计费最高限价429151元，实行总价包干，超出最高限价，作无效标处理。

  - 本项目实行总价包干（今后不因工程范围及金额的变动而改变），磋商供应商报价应为承包完成本项目所规定内容的全部工作所发生的一切费用，包括但不限于以下费用：完成本次设计工作所需的专项方案设计、施工图设计、设计的修改和确认、设计交流、专家评审费用、图纸会审、图纸资料费、管理费、调查费、差旅费、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用，并承担一切风险责任。磋商供应商应从特点，市场行情及自身的能力，技术、管理水平，确定最终报价。

- 付款方式：

本项目工程的设计服务费按下列方式支付：

  - 本工程设计合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，发包人向成交供应商支付预付款为设计费合同额的20%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）；

  - 施工图完成并审查合格后，支付至合同款的90%，预付款抵作本次支付的部分设计费；

  - 余款10%在工程竣工验收后支付；

  - 施工图完成后并通过审查后退还成交供应商的履约保证金（无息）。

# 第四部分  合同条款

本工程采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程设计合同示范文本》（房屋建筑工程）（GF-2015-0209）

第一节   合同协议书（略）

第二节   通用合同条款（略）

第三节   专用合同条款（附后）

### 第三节 专用合同条款

### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件、投标文件、投标函及其附录、中标通知书 、合同履行过程中经双方确认的会议纪要    。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：           /                。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：   适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、

工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等  。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：      /     ；

提供国外技术标准的名称：              /                   ;

提供国外技术标准的份数：             /                   ；

提供国外技术标准的时间：              /                  ；

提供国外技术标准的费用承担：           /                 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/                          。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：       按通用合同条款       。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                                ；

发包人指定的接收人为：                                ；

发包人指定的联系电话及传真号码：                      ；

发包人指定的电子邮箱：                                。

设计人接收文件的地点：                                ；

设计人指定的接收人为：                                ；

设计人指定的联系电话及传真号码：                      ；

设计人指定的电子邮箱：                                。

##### 1.8 保密

保密期限：        永久                                。

### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：                  /              。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                             ；

身份证号：                                            ；

职    务：                                            ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

。

发包人更换发包人代表的，应当提前   7 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在  7  天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

### 3. 设计人

##### 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人   需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务： 设计人交付设计文件后，按规定参加上级有关部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题、参加竣工验收和施工阶段招标的相关会议 。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                                            ；

执业资格及等级：                                      ；

注册证书号：                                           ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             ；

设计人对项目负责人的授权范围如下： 代表设计人全面履行对发包人的合同      。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 中标后未经发包人同意，不得擅自更换项目负责人及各专业项目负责人。设计人确实需要更换人员的，更换的人员的职称、业绩、项目管理能力、技术水平必须不得低于更换的人员且必须经发包人同意，同时按更换人次进行支付违约金。更换项目负责人按2万元/人次支付违约金，更换各专业负责人按1万元/人次支付违约金。

由于设计人员不能胜任工作或者不配合发包人工作的，发包人有权提出更换项目负责人或者各专业负责人，设计人必须15日历天内予以更换并同时按更换人次进行支付违约金。

发包人要求更换目负责人及各专业项目负责人的，项目负责人按1万元/人次支付违约金，更换各专业负责人按5000元/人次支付违约金；若中标单位不配合更换的，项目负责人按2万元/人次支付违约金，更换各专业负责人按1万元/人次支付违约金。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后  15  天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 发包人有权单方面终止合同，并主张合同金额的20%作为违约金  。

##### 3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限  设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告 。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责  。

##### 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：  除3.4.2条款允许分包的专业工程外    。

主体结构、关键性工作的范围：      /          。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：/；

其他关于分包的约定：分包人的选择必须经过发包人及相关部门审核同意。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：分包人的营业执照、资质证书、分包合同、人员的注册证书、职称证书（复印件）等。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：分包工程设计费由设计人支付。

##### 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：        /                     。

### 4. 工程设计资料

见通用合同范本。

### 5. 工程设计要求

##### 5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：               /                  。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：  设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本  。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例： 详见本合同附件6   。

##### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定： 工程设计文件的深度应满足本项目招标文件相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定 。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：  根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限  。

### 6. 工程设计进度与周期

##### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：  按发包人要求    。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：  法律规定和一般工程设计实践惯例应包括的内容    。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 发包人应在收到修订的工程设计进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

##### 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  无     。

设计人应在发生进度延误的情形后  7 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 7 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 15  天内进行审查并书面答复。

##### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：       无         。

### 7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：光盘（CAD、PDF及JPG格式）。

### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  15 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在  7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：  委托第三方图审机构进行审查，具体时间安排发包人另行通知  。

### 9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：     无        。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  施工全过程  时间内提供施工现场配合服务。

### 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：                    /                     。

风险费用的计算方法：                    /                     。

风险范围以外合同价格的调整方法：         /                    。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：                                  。

风险费用的计算方法：                                  。

风险范围以外合同价格的调整方法：          /            。

（3）其他价格形式：                  /                 。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例   /  或预付款的比例    /   。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间： / ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 / 天前支付。

### 11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  7  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  7  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  7  天内，予以书面答复。

### 12. 专业责任与保险

12.2 设计人  不需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

### 13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归发包人所有      。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方    。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 归发包人所有   。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本项目无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了本项目以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人承担。

### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：                        无              。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：                    无               。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：设计人因自身原因要求终止或解除合同的，支付违约金为设计费用总价款的100%。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：乙方未能按合同规定的各阶段日期提交成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按合同总价款的1‰计算，罚款上限不超过合同总价款的10%；延期超过两个月仍不能提交成果的，甲方有权终止合同并无须承担任何责任、义务，同时乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金并退回甲方已支付的全部款项，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：设计费用总价款的10%。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿：赔偿金数额由双方商定为实际损失的100％，但不超过设计费，发包人可在应付设计费中扣减赔偿金，若不足的，由设计人将不足部分支付给发包人 。由于设计人造成返工的，由设计人承担相关费用。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：详见本合同附件6 。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权中止合同，由此产生的一切后果及损失由设计人负责    。

### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     无       。

### 16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 90 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 90天内。

### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：               /              。

选定争议评审员的期限：                 /              。

评审所发生的费用承担方式：             /              。

其他事项的约定：                       /              。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：          /                。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）向     /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  瑞安市 人民法院起诉。

### 18. 其他

18.1 履约保证金：合同总价1%的履约担保，施工图完成后并通过审查后退还成交供应商的履约保证金（无息）。

履约保证金退还：施工图审查合格后，予以全部退还（无息）。

注：以银行保函的形式提交至招标人，银行保函应具备以下几个条件：

1）为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

2）保函期限：保函的期限自合同生效之日起至施工图审查通过之日止。

3）如果由于工期延误或银行要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函；若不出具，发包人有权对银行保函进行收兑。

4）出具保函的银行级别：企业所在地国有或股份制商业银行县（区、市）级及以上银行。

18.2设计人员到位违约责任

18.2.1设计人支付发包人的违约金：项目负责人或者各专业设计负责人在接到发包人通知后不迟于48小时且投标承诺时间内到位，否则每一次向发包人支付违约金人民币2000元/人，违约金的上限为设计费总额的3.0%，发包人可从向设计人支付的任何设计费中扣除此项违约金。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法

附件8: 履约担保格式

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围

本项目建设内容主要包括瑞安市马屿镇兴达路（月仑街—江山路段）道路的道路工程、桥梁工程、 给排水工程、道路沿线附属工程。

二、本工程设计阶段划分

初步设计、施工图设计等各阶段设计及施工期间现场配合等服务，直至工程竣工验收。

各阶段服务内容

1.方案设计阶段（如有）

（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力；

（2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

2.初步设计阶段

（1）负责完成并制作本工程设计内容等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行市政、水利等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

3.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作总图、道路、桥梁、给排水等全部专业的施工图设计文件；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

4.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；确保1周内出具设计变更联系单，对于特别重大的设计变更，可酌情予以延期。

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

（7）若施工过程中出现设计变更，设计人应在1周内出具设计变更联系单，对于特别重大的设计变更，可酌情予以延期。

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计委托书 | 1 |  |  |
| 2 | 建设工程立项批准文 | 1 |  |  |
| 3 | 建设用地红线图点（电子数据） | 1 |  |  |
| 4 | 当地规划部门规划设计要点 | 1 |  |  |
| 5 | 设计任务书 | 1 |  |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计文件 |  |  | 供初步评审 |
| 2 | 初步设计文件 |  |  | 根据审批意见修改并经批准 |
| 3 | 工程施工图 |  |  | 供施工图审查 |
| 4 | 工程施工图（修正版） |  |  | 供工程施工 |
| 5 | 工程设计概算书 |  |  |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人不得对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人不再向设计人支付工本费。

附件4 ：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 工艺专业 负责人 |  |  |  |  |
| 土建专业 负责人 |  |  |  |  |
| 设备专业 负责人 |  |  |  |  |
| 其他专业 负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计进度表

附件6：

设计费明细及支付方式

费用明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：       元

固定单价（   /    元/平方米或费率      %）。

2.工程设计其他服务费用：   已包含在工程设计基本服务费用中

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：已包含在工程设计基本服务费用中

4.特别约定：

（1）工程设计费应为承包完成所规定设计内容的全部工作所发生的一切费用，包括但不限于以下费用：完成本次设计工作所需的工程初步设计（含概算编制）、施工图设计（含概算调整）、设计的修改和确认、设计交流、专家评审费用、图纸会审、图纸资料费、管理费、调查费、差旅费、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用，并承担一切风险责任。

三、设计费明细计算表:          /      。

四、履约保证金：

（1）在合同签署前，成交供应商应以合同总价款的2%作为履约担保，以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险机构出具的保函等非现金形式交纳至采购人指定帐户。

注：保函应满足以下几个条件：①为无条件保函：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：担保有效期自采购人与成交供应商签订的合同生效之日起至采购人签收最后一批设计成果文件之日起15日后失效；③如果由于工期延误或银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函；若不出具，采购人有权对保函进行收兑。

（2）施工图完成后并通过审查后退还成交供应商的履约保证金（无息）。

五、设计费支付方式

具体支付时间如下：

1.本工程合同签订后，发包人向成交供应商支付预付款为设计费合同额的20%。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（浙财采监[2022]3号文件）。

2.工程施工图设计费：设计人向发包人提交所有工程施工图设计文件并通过审查后30天内，发包人向设计人支付至设计费总额的90%，计      元。

3.工程竣工验收后30天内，发包人向设计人支付全部剩余设计费，共计    元。

说明：

（1）设计费按设计阶段、工程设计进度分别支付。

附件7：

设计变更计费依据和方法

附件8：

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（设计人名称，以下称“设计人”）于  年  月 日参加  （项目名称）设计招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）    （¥）    。

2. 担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起28日后失效。

3. 在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4. 发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年    月     日

注：本合同作为示范文本，具体以成交供应商与采购人所签定正式合同为准。

# 第五部分  磋商响应文件格式

磋商供应商提交磋商响应文件须知

  - 磋商供应商应严格按照磋商响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购机构、磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

  - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

  - 采购机构将应用磋商供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商供应商履行合同的合格性及能力。

  - 磋商供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

  - 全部文件应按磋商供应商须知中规定的语言和份数提交。

- 附件一  资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

瑞安市马屿镇人民政府 ：

本公司愿就由贵单位组织实施的                       项目编号为             号的招标活动进行磋商。本公司所提交的磋商响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月     日

（二） 其它证明文件

- 供应商有效的营业执照扫描件；

- 企业资质相关证书扫描件；

- 项目负责人相关证书扫描件；

- 供应商的其他证书扫描件（如有）。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商电子签章。

## 附件二   关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

瑞安市马屿镇人民政府：

我公司参与项目名称                （项目编号：                  ）投标，郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

磋商供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月     日

注：1、▲本承诺函必须提供。

- 附件三-1  法定代表人授权委托书

瑞安市马屿镇人民政府：

浙江嘉晟工程项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我      （法人代表姓名）系                         （磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工    （授权代表姓名）    为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目编号）    项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表身份证复印件（正反两面）

授权代表：         性别 ：   年龄：

身份证号码：                    职务：

详细通讯地址：              邮政编码：

手机号码：                 电子邮箱：

电话：            传真：

磋商供应商：                        （电子签章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：请正确填写手机号码及电子邮箱，便于开标过程中联系。否则造成任何不利于贵单位的影响，后果自行承担。

- 附件三-2  法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

手机号码：             电子邮箱：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

法定代表人身份证复印件粘贴处（正反两面）：

磋商供应商：             （电子签章）

日    期：      年     月     日

注：请正确填写手机号码及电子邮箱，便于开标过程中联系。否则造成任何不利于贵单位的影响，后果自行承担。

- 附件四  中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合

体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

  - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

  - 中小微型企业划分标准参照国家统计局印发的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。

- 附件五 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商（电子签章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

日      期：    年   月

- 附件六 磋商响应函

瑞安市马屿镇人民政府 ：

（磋商供应商全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的瑞安市马屿镇兴达路（月仑街—江山路段）道路工程设计（重）（项目编号:           ）竞争性磋商采购的有关活动，进行磋商。为此：

  - 提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

  - 据此函，签字人兹宣布同意如下：

    - 该项目的磋商报价以最后一轮报价为准；

    - 保证遵守竞争性磋商的磋商文件中的有关规定。

    - 保证严格执行双方所签的服务合同，并承担全部规定的责任义务。

    - 磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

    - 我方承诺具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

    - 本磋商自磋商截止时间之日起60日历天有效。

    - 与本磋商有关的正式通讯地址为：

邮编：              电话：                     传真：

磋商供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月     日

- 附件七  少量偏离表

| 序号 | 磋商文件重述 | 磋商响应文件偏离 |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的技术及商务要求。

磋商供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月     日

- 附件八  磋商供应商近年以来业绩情况一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 项目名称 | 招标人名称 | 地址、联系电话 | 合同起止时间 | 合同金额 （万元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月     日

- 附件九  拟派项目负责人资格情况表

项目名称：                                     项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供证明材料 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近三年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、本表后应附人员身份证、职称证书、岗位证书、业绩证明材料等扫描件加盖电子签章。

2、业绩证明须提供合同扫描件，若合同无法体现项目负责人业绩的，须另行提供有效证明材料。

磋商供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月     日

- 附件十  项目服务人员汇总表

项目名称：                                       项目编号：

| 姓名 | 拟从事本项目岗位 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目服务人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：本表人员有职称、资格证书的应随表提交职称、资格证书（扫描件加盖电子签章）。

磋商供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月     日

- 附件十一 报价一览表

项目编号：                                               （价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 设计费报价 （人民币元） | 项目负责人 | 设计服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市马屿镇兴达路（月仑街—江山路段）道路工程设计（重） | （小写）： （大写）： |  |  |  |

备注：

- 本次采购的设计费最高报价：429151元。当报价超出最高限价时，按无效标处理。

- 设计费应为承包完成所规定设计内容的全部工作所发生的一切费用，包括但不限于以下费用：完成本次设计工作范围内所需的初步设计（含概算编制）、施工图设计（含概算调整）、设计的修改和确认、设计交流、专家评审费用、图纸会审、施工图审查费用、图纸资料费、管理费、调查费、差旅费、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用，并承担一切风险责。

- 该表中设计费应与附件十二“报价明细表”中合计报价相一致。

- 此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应磋商文件。

磋商供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月     日

## 附件十二   报价明细表

项目名称：                           项目编号：                  【价格单位：元】

| 序号 | 费用名称 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 合计报价（人民币元） |  | 小写： 大写： |  |

注：1.合计报价应与附件十一“报价一览表”中设计费相一致。

最后一轮报价时，其报价明细表中各项报价需另行明确，否则各项报价均按比例调整。

2.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

磋商供应商全称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：    年   月     日

# 第六部分  评定办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和本项目磋商文件，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交供应商，特制定本办法。

一、 评定原则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审，择优选定服务单位。确保服务质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，编写评标报告。评定人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评定的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。磋商供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被否决。

二、评标组织

开标后，首先由磋商小组对磋商响应文件进行资格性检查和符合性检查，凡磋商供应商资格不符合磋商文件要求、磋商响应文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应磋商文件要求者，经磋商小组认定作为无效投标，不再进入后续磋商。对磋商响应文件完善后，由磋商小组对磋商供应商进行询标，磋商供应商做出书面答复作为磋商响应文件的补充文件。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合资格条件的供应商或者对磋商文件作出实质响应的供应商（有效供应商）不足三家，或磋商供应商的最后报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府采购方式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

三、评定办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中报价部分10分、商务技术部分90分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。评分过程中数值计算采用四舍五入法，并保留小数2位。

评标价的确定：

1、初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：

- 响应文件中首轮报价一览表的投标总价与其他地方出现的投标总价不一致，以响应文件中的首轮报价一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修正单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

- ▲如磋商供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于重大偏离，磋商小组将对其投标按无效标处理。

- 如磋商供应商的磋商响应文件前后矛盾，磋商小组将作出不利于磋商供应商的修正。

注（1）~（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，其投标无效。

磋商程序详见第二部分磋商供应商须知“（六）磋商与评审”

| 序号 | 评审类型 | 评审内容 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 供应商资格 |  | 符合磋商文件要求 |  |
|  |  | 中小企业声明函 |  | 符合要求 |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 |  | 符合要求 |  |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 |  | 与营业执照一致 |  |
|  |  | 磋商响应函签字盖章 |  | 有法定代表人或其授权代表签字并加盖电子签章 |  |
|  |  | 磋商响应文件格式 |  | 符合第五部分“磋商响应文件格式”的要求 |  |
|  |  | 磋商响应文件编制 |  | 资格审查部分、商务技术部分和报价部分三部分内容分开制作 |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 不少于60天 |  |
|  |  | 磋商响应文件实质性内容 |  | 实质性响应磋商文件要求 |  |
| 3 | 无效标条款 | - 报价不是固定价的或超过最高限价的； - 投标报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的； - 投标截止时间止，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的； - 主要采购服务的技术不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的； - 磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应磋商文件要求的； - 不具备磋商文件中规定资格要求的； - 未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的； - 未提供中小型企业声明函或磋商供应商不属于中小型企业的； - 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的电子签章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章； - 不是法定代表人未在磋商响应文件中提供有效法定代表人授权委托书的； - 存在不良信用记录的（指磋商文件的（二）总则 第4条）； - 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在磋商现场证明其报价合理性的； - 存在串标、弄虚作假情况的； - 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； - 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。 |  |  |  |
| 序号 | 评审内容及分值 | 评分细则 |  |  | 备注 |
| 4 | 报价评分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后投标报价最低的为评标基准价，其报价分为满分10分，其他供应商的报价分按照下列公式计算： 其他供应商的报价分=评标基准价/投标报价×10分。（投标报价=评标价=设计费） |  |  | 计算以最后投标报价为依据。 |
| 5 | 商务技术评分 | 合计90分 |  |  |  |
|  | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |  |
| 5.1 | 磋商供应商企业认证 | 2 | 磋商供应商具有质量管理体系认证的得1分； 磋商供应商具有职业健康安全管理体系认证的得1分。 注：业绩有效性认定：提供有效证明材料扫描件加盖电子签章。 |  |  |
| 5.2 | 项目负责人情况 | 2 | 项目负责人具备市政公用相关专业高级职称的得2分。 |  |  |
| 5.3 | 项目组其他人员情况 | 8 | 项目组成员（除项目负责人外）中[道路、结构、给排水、造价工程]专业设计人员配备为：高级职称和相关专业注册类证书的每个专业得2分,本项最高得8分。 （证明材料提供扫描件加盖电子签章，否则不得分） |  |  |
| 5.4 | 项目认知情况 | 3 | 现状调查和基础资料收集：本项目现状的调查、基础资料收集的齐备性，由评委进行打分： 1、本项目现状的调查、基础资料收集完成性好的，得2-3分； 2、本项目现状的调查、基础资料收集完成性较好的，得1-2分； 3、本项目现状的调查、基础资料收集完成性一般的，得0-1分。 |  |  |
|  |  | 3 | 项目设计的重难点分析和解决措施，由评委进行打分： 1、项目的重难点分析和解决措施到位的，得2-3分； 2、项目的重难点分析和解决措施较为到位的，得1-2分； 3、项目的重难点分析和解决措施基本到位的，得0-1分。 |  |  |
| 5.5 | 技术方案 | 5 | 设计说明书：应包括各专业设计说明等内容，对涉及各段道路、桥梁、给排水、道路附属等设计的专业，其设计说明应有相应的专门内容，由评委进行打分： 1、设计说明书内容完整的，得4-5分； 2、设计说明书内容较为完整的，得2-4分； 3、设计说明书内容基本完整的，得0-2分。 |  |  |
|  |  | 5 | 1、提供总体效果图1张得3分，最高得3分。 2、提供路段效果图或交叉口效果图每张得1分（每张需反应现状实际），最高得2分；不提供则不得分。 |  |  |
|  |  | 10 | 瑞安市马屿镇兴达路（月仑街—江山路段）道路工程，设计深度和符合实际情况设计，由评委进行打分 1、设计深度和符合实际情况设计的，得8-10分； 2、设计深度较高和较为符合实际情况设计的，得4-8分； 3、设计深度一般和基本符合实际情况设计的，得0-4分。 |  |  |
|  |  | 10 | 瑞安市马屿镇兴达路（月仑街—江山路段）桥梁工程，设计深度和符合实际情况设计，由评委进行打分 1、设计深度和符合实际情况设计的，得8-10分； 2、设计深度较高和较为符合实际情况设计的，得4-8分； 3、设计深度一般和基本符合实际情况设计的，得0-4分。 |  |  |
|  |  | 10 | 瑞安市马屿镇兴达路（月仑街—江山路段）给排水工程，设计深度和符合实际情况设计，由评委进行打分 1、设计深度和符合实际情况设计的，得8-10分； 2、设计深度较高和较为符合实际情况设计的，得4-8分； 3、设计深度一般和基本符合实际情况设计的，得0-4分。 |  |  |
|  |  | 10 | 瑞安市马屿镇兴达路（月仑街—江山路段）道路附属工程，设计深度和符合实际情况设计，由评委进行打分 1、设计深度和符合实际情况设计的，得8-10分； 2、设计深度较高和较为符合实际情况设计的，得4-8分； 3、设计深度一般和基本符合实际情况设计的，得0-4分。 |  |  |
|  |  | 5 | 工程投资估算技术经济指标合理性，由评委进行打分： 1、工程投资估算技术经济指标合理的，得4-5分； 2、工程投资估算技术经济指标较为合理的，得2-4分； 3、工程投资估算技术经济指标基本合理的，得0-2分。 |  |  |
| 5.6 | 项目进度 | 5 | 针对本工程设计进度要求合理安排项目进度计划及相应的保证措施，由评委进行打分： 1、针对本工程设计进度要求合理安排项目进度计划及相应的保证措施合理的，得4-5分； 2、针对本工程设计进度要求合理安排项目进度计划及相应的保证措施较为合理的，得2-4分； 3、针对本工程设计进度要求合理安排项目进度计划及相应的保证措施基本合理的，得0-2分。 |  |  |
| 5.7 | 设计的质量 | 5 | 根据设计质量控制措施的合理性，由评委进行打分： 1、设计质量控制措施的合理的，得4-5分； 2、设计质量控制措施的较为合理的，得2-4分； 3、设计质量控制措施的基本合理的，得0-2分。 |  |  |
| 5.8 | 后续服务安排及措施 | 4 | 根据对本项目设计的后续服务安排及措施，由评委进行打分： - 提出了具体服务安排及措施、承诺明确并切实可行的，得2-4分； - 后续服务安排及措施基本到位，基本可行的，得1-2分； - 后续服务安排及措施一般，描述简单，得0-1分。 |  |  |
| 5.9 | 服务响应及时性 | 3 | 根据供应商承诺的服务响应时间及便捷性进行评审，（综合考虑供应商与工程现场距离远近及承诺响应时间进行横向打分1~3分。未做出承诺的不得分。 |  |  |

注：以上单位、人员各类证明文件扫描件均需加盖电子签章，附在响应文件中；提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。

      - 综合得分的计算

报价得分=A

商务技术得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分=B

综合得分=A+B

四、评定结果

本次采购根据有效磋商供应商的综合评分从高到低原则，确定一个成交候选供应商，其他有效供应商依次确定为成交备选供应商。评审得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照商务技术分顺序推荐。评审得分、最后报价及商务技术得分均相同时，以政采云响应文件解密先后顺序确定。

五、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。磋商结束，所有评定资料存采购机构备案。

# 第七部分  信贷政策

温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号），中标单位如需要融资，可联系以下银行：

温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-65819553（瑞安） 0577-88093286（温州） |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

3、供应商填表后发送至racgb@126.com

政府采购活动现场确认声明书

浙江嘉晟工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加瑞安市马屿镇兴达路（月仑街—江山路段）道路工程设计（重）（编号：ZJJSCG202208013重  ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2022年   月   日

注：响应文件解密结束后，各供应商组织签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在10分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：609453128@qq.com；