瑞安市国有企业采购

采 购 文 件

| 项 目 编 号： | RAZG2024003 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-停车泊位划线及数据采集系统服务（一期）采购 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 采 购 人： | 瑞安市智慧停车管理服务有限公司 |
| 代 理 机 构： | 瑞安市臻格工程项目管理有限公司 |

二〇二四年四月

目      录

第一部分  采购公告	1

第二部分  投标人须知	4

第三部分  采购内容及技术要求	18

第四部分  合同条款	26

第五部分  投标文件格式	37

第六部分  评标、决标办法	48

第一部分  采购公告

项目概况：

瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-停车泊位划线及数据采集系统服务（一期）采购的潜在供应商应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）获取（下载）采购文件，并于2024年 5 月 10 日9:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：RAZG2024003

项目名称：瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-停车泊位划线及数据采集系统服务（一期）采购

采购方式：公开招标

预算总金额（元）：34015500元

采购需求：

标项一

标项名称：瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-停车泊位划线及数据采集系统服务（一期）采购

数量：不限

预算金额（元）：34015500元

最高限价（元）：34015500元

单位：项

简要规格描述：详见本采购文件第三部分。

备注：

合同履约期限：标项1，按采购文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2024年 5月10 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年 5月10 日9:00（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

开标时间：2024年5 月 10 日9:00（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

## 六、其他补充事宜

（1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过乐采云平台下载安装“乐采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“乐采云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//download/index.html?_=1571637782379）。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

## 七、对本次招标提出询问、质疑，请按以下方式联系：

## 1.采购人信息

名    称：瑞安市智慧停车管理服务有限公司

地    址：瑞安市安阳街道拱瑞山路6号一楼

传    真：/

项目联系人（询问）：石先生

项目联系方式（询问）：15158409833

质疑联系人：万先生

质疑联系方式：0577-66617302

## 2.采购代理机构信息

名    称：瑞安市臻格工程项目管理有限公司

地    址：瑞安市万松东路379号财税大楼七楼

传    真：/

项目联系人（询问）：白海瑞

项目联系方式（询问）：13868815602

质疑联系人：林芳

质疑联系方式：13736788195

## 3.采购监督管理部门

名    称：瑞安市国有建设发展集团有限公司

地    址：瑞安市安阳街道拱瑞山路6号二楼

传    真：/

联 系 人：郑先生

监督投诉电话：0577-66617300

第二部分  投标人须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-停车泊位划线及数据采集系统服务（一期）采购 |
| 2 | 项目编号 | RAZG2024003 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | 采购人 | 名称：瑞安市智慧停车管理服务有限公司 地址：瑞安市安阳街道拱瑞山路6号一楼 联系人：石先生 电话：15158409833 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：瑞安市臻格工程项目管理有限公司 地址：瑞安市万松东路379号财税大楼七楼 联系人：白海瑞 电话：13868815602 |
| 6 | 采购内容 | 详见本采购文件第三部分 |
| 7 | 投标人 资格要求 | - 符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条； - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.本项目的特定资格要求：/ |
| 8 | 是否接受 联合体投标 | ☑ 不接受 □ 接受，应满足下列要求： |
| 9 | 踏勘现场 | ☑ 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑ 不允许 □ 允许 |
| 11 | 投标货币 | 人民币 |
| 12 | 投标语言 | 中文 |
| 13 | 投标文件份数 | 1. 响应文件的形式：电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。“电子加密响应文件”文件格式为（.jmbs）。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。“备份响应文件”文件格式为（.bfbs）。 2. 电子加密响应文件制作：应按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南、加密并递交。 注：如供应商多次发送邮件，以最近时间收到的备份响应文件为准。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
| 15 | 签字或盖章要求 | 响应文件中所须加盖公章部分均采用CA电子签章，法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子加密响应文件中上传。 |
| 16 | 投标样品 | ☑不需要 □需要 |
| 17 | 投标保证金 | ☑不需要 □需要 |
| 18 | 履约担保 | □不需要： ☑需要： 中标供应商须向采购人缴纳预算价的1％金额的履约保证金。(银行转账、转帐支票、银行汇票、保险或 金融机构出具的保函等) |
| 19 | 采购文件获取时间及获取方式 | 时间：/至2024年5 月10 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。 地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com） 方式：供应商登录乐采云平台（www.lecaiyun.com）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 售价（元）：0 |
| 20 | 投标截止时间 | 2024年5 月 10日9:00止(北京时间) |
| 21 | 投标文件 递交方式 | （1）电子加密投标文件：应按乐采云平台项目采购-电子交易操作指南及本采购文件要求进行编制、加密并递交，供应商应于投标截止时间前将电子加密投标文件上传到乐采云系统中（不准时上传视为不参加）。 （2）备份投标文件：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱。（邮箱号码：327006055@qq.com）。 （3）中标后，中标供应商需提供纸质投标文件一式肆份。 |
| 22 | 开标时间 开标地址 | 开标时间：2024年 5月10日9:00正 (北京时间) 开标地址：乐采云平台（www.lecaiyun.com） |
| 23 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间止，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。 |
| 24 | 开标程序 | 1．采购代理机构按照采购文件规定的时间通过乐采云平台组织开标，所有投标人准时在线参加； 2．“电子加密投标文件”在线解密； 3.响应文件解密结束后，各供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：327006055@qq.com； 4．采购人或采购代理机构先进行资格性审查； 5．评标委员会对资格性审查合格的投标人进行符合性审查； 6．评标委员会再对资格性、符合性审查合格的投标人进行技术商务评审； 7．开启资格审查、技术商务评审有效供应商的报价文件，并录入评标系统。 8．评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选供应商。 9．在系统上公布评审结果。 如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 25 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3； 评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 26 | 合同管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
| 27 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
| 28 | 其他 | 中标供应商与采购人签订合同后，两个工作日内将合同原件及扫描件电子版交瑞安市臻格工程项目管理有限公司备案。邮箱：327006055@qq.com。 |

## （二）总   则

1.说明

- 1.1本次招标工作是按照《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关国有企业采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

- 1.2资金来源：自筹资金。

2.定义及解释

- 2.1采购人：瑞安市智慧停车管理服务有限公司。

- 2.2采购代理机构：瑞安市臻格工程项目管理有限公司。

- 2.3投标人：投标人是响应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商。

- 2.4中标供应商(中标供应商)：系指在本次招标中中标的投标人。

- 2.5评标委员会：评标委员会是依据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

- 2.6日期：指公历日。

- 2.7合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

- 2.8采购文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对采购文件内容的理解和解释。

- 2.9“书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

3.合格的投标人

- 3.1符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条；

- 3.2未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 3.3本项目的特定资格要求：/。

4.联合体投标：本项目不接受。

5.信用记录：

- 5.1信用信息查询的截止时点：投标截止时间前。

- 5.2查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标人信用记录，网页截图并打印存档。

- 5.3不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不满足《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件。存在不良信用记录的投标人，将被拒绝参与政府采购活动。

- 5.4联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.保密与披露事项

- 6.1投标人不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标人，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

- 6.2投标人自购买采购文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

- 6.3采购代理机构或采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

- 6.4采购代理机构或采购人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

7.投标费用

- 7.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.踏勘现场：本项目不组织。

9.备选投标方案：不允许。

10.投标委托

- 10.1如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

## （三）采购文件说明

11.采购文件构成

- 11.1采购文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“采购文件”由下述部分组成：

第一部分  采购公告

第二部分  投标人须知

第三部分  招标内容及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

- 11.2投标人应详细阅读采购文件的全部内容。如果投标人没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标书没有对采购文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。

- 11.3本采购文件要求投标人作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

12.采购文件的澄清

- 12.1任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应在答疑截止期规定时间以前按采购公告书中的通讯地址以书面形式传真或寄送给采购代理机构或采购人，采购代理机构或采购人对答疑截止期规定时间以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复以邮寄、传真或类似的方式送达所有投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

- 12.2采购代理机构或采购人将视情况确定是否有必要召开标前会，如果召开时会将标前会的通知（包括时间和地点）发给所有投标人。

13.采购文件的修改

- 13.1在投标截止时间前，采购代理机构无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

- 13.2对采购文件的修改，将以书面、电子邮件或传真的形式或将以在“浙江省政府采购网”发布公告等类似的形式通知已领取采购文件的每一投标人。投标人应立即以书面形式回复确认已收到修改文件。

- 13.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将具体变更情况在“瑞安市人民政府—公共资源交易网”（http://www.ruian.gov.cn/）及“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布公告等类似的形式通知上述每一投标人。

- 13.4补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

## （四）投标文件的编制

14.投标文件的说明

- 14.1投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表签章。

- 14.2投标人必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

15.投标文件的组成

- 15.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、资格审查文件

（1） 关于资格、资质证明文件的声明函；                           （见第五部分附件一）

（2）关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函；

（见第五部分附件二）

（3）未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以采购组织机构在开标当日在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网页查询记录为准）。

（4）法定代表人授权委托书；                                  （见第五部分附件三-1）

（5）法定代表人身份证明；                                    （见第五部分附件三-2）

二、商务技术文件

（1） 投标函；                                                   （见第五部分附件四）

（2）投标人类似业绩一览表；                                      （见第五部分附件五）

（3）建议与少量偏离表；                                         （见第五部分附件六）

（4）投标人简介；

（5）产品配置及主要技术参数表；                                （见第五部分附件七）

（6）随机备品备件及专用工具清单表；                            （见第五部分附件八）

（7）实施方案；

（8）技术方案；

（9）售后服务方案；

（10）质保期；

（11）投标人认为需要提供的其它文件和资料；

三、报价文件

（1）开标一览表；                                              （见第五部分附件九）

16.投标文件格式填写说明

- 16.1投标人应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件中规定的格式和顺序编制电子加密投标文件并进行关联定位，混乱的编排或关联导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

- 16.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标人将被取消资格，并予以公告。

- 16.3《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

- 16.4投标文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被拒绝。如果投标书填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

17.投标报价

- 17.1投标人提供的服务价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买服务所需缴纳的所有税费和一切费用。

- 17.2本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

- 17.3对于投标报价的具体要求详见本采购文件“第三部分”相应内容。

18.投标有效期

- 18.1▲投标文件应在投标截止日后的90日历天保持有效。投标有效期比规定期限短的将有可能被视为非响应投标而予以无效标。

- 18.2特殊情况下，采购代理机构或采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可拒绝前述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

19.投标文件的式样和签署

- 19.1投标人准备“电子加密投标文件”在线上传递交一份，“电子加密投标文件”分为“资格审查文件”、“商务技术文件”和“报价文件”三个类别。投标人应按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本采购文件要求制作。“备份投标文件”：投标截止时间前以压缩文件形式加密发送至采购代理机构邮箱，并在接到在线解密通知后30分钟内发送压缩文件密码至采购代理机构邮箱（邮箱号码：327006055@qq.com）。

- 19.2《响应文件》的签章：电子签章，其中法定代表人和授权代表签字或盖章可书面签字或盖章后扫描至电子响应文件中上传。

- 19.3投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

- 19.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20.知识产权

- 20.1投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

21.串通投标行为

- 21.1投标人或招标采购单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

（2）不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

（3）不同投标人的投标文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

（5）不同投标人的授权代表为同一单位的工作人员的；

（6）不同投标人的投标文件相互混装，或在一个投标人的投标文件内遗留有其他投标人的签名、盖章等不属于本投标人参加国企采购必需的信息资料的；

（7）采购响应截止时间后，招标采购单位协助投标人撤换或更改投标文件的；

（8）招标采购单位泄露有意向参加国企采购的投标人名称、数量等应当保密的事项的；

（9）不同投标人之间私下达成书面或口头协议，指定一家投标人中标或轮流中标的；

（10）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

22.出现以下情形，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

## （五）投标文件的递交

23.投标截止时间

- 23.1本次采购的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本采购文件“采购公告”。投标人应当在采购文件规定的截止时间前完成电子加密投标文件及备份投标文件的递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

- 23.2在推迟了投标截止时间的情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

24.投标文件的补充、修改与撤回

- 24.1投标截止时间前可以补充、修改或撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新递交。投标截止时间前未完成递交的，视为撤回投标文件。

- 24.2投标截止时间后，投标人不得修改（补充）或撤回其投标文件。

## （六）开标与评审

25.开标

- 25.1开标时间和地点：见本采购文件“采购公告”。

- 25.2投标人应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

26.开标程序

- 26.1向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。

- 26.2由采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，检查投标文件提供的资格审查件是否齐全、是否满足采购文件的要求，若资格审查不符合采购文件要求不进入后续评审阶段。

- 26.3评标委员会对商务技术文件进行评审，评审内容包括符合性审查，资信、技术评估及比较等。商务技术文件符合性审查通过的供应商，进入商务技术评分环节。符合性审查不通过的，其不再进入后续评审阶段。

- 26.4进入后续评审阶段的，评标委员会对其报价情况进行评审。

- 26.5评标委员会根据综合得分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐推荐综合得分排名第一的供应商为中标候选人。

- 26.6在系统上公布评审结果。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

27.评标委员会

- 27.1本次采购依法组建评标委员会。

- 27.2评标委员会依法根据采购文件的规定，按对每一个投标人的投标文件进行评审、提交评标报告。

28.评标原则和评标方法

- 28.1评标基本原则：评标工作应依据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》以及国家和地方政府有关政府招标的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

- 28.2评标方法：采用综合评分法。

29.评标工作程序

- 29.1评审：

资格性审查：采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，审查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足采购文件的要求等。

符合性审查：评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行检查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

▲在资格性审查、符合性审查及详细评审投标文件时出现下列情况，按照无效投标处理：

1) 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

2)折扣高于100%（不含）或低于等于0%或未填写的；

3)投标有效期不足的；

4)报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的；

5)“资格审查文件”、“商务技术文件”、“报价文件”制作在一起的或“资格审查文件”、“商务技术文件”中出现本项目的投标价格信息的；

6)未按采购文件要求进行签字或盖章的；

7)投标截止时间止，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的；

8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9)存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

10)不具备采购文件中规定资格要求的；

11)未按规定提供关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函；

12)未实质性响应采购文件要求的；

13)若投标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的；

14)存在不良信用记录的（指采购文件的（二）总则 第5条）；

15)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在规定时间内证明其报价合理性的；

16)不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

- 29.2澄清有关问题：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子形式在线要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正在规定的时间内以电子形式在线提交（并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 29.3比较与评价：评标委员会按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务技术评估，综合比较与评价，接着对商务技术合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

- 29.4评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标人的合计得分（商务技术部分和报价部分得分相加）由高到低确定一个中标候选人（得分高者），其余为中标备选供应商，并出具评审报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按商务技术得分由高到低顺序排列。若所有得分均相同，则以乐采云投标文件解密先后顺序确定。

- 29.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

30.评标过程保密

- 30.1开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

- 30.2在评标期间，投标人企图影响采购人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

31.中标供应商的确定

- 31.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商，也可以书面授权评审小组直接确定中标供应商。

- 31.2采购代理机构在中标供应商确定后2个工作日内，在“瑞安市人民政府—公共资源交易网”（http://www.ruian.gov.cn/）及“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布中标结果公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

32.拒绝任何或所有投标的权利

- 32.1评标委员会经评审，认为所有投标都不符合采购文件要求的，可以否决所有投标。

- 32.2如果中标候选供应商的部分或全部投标高于国企采购预算金额时，采购代理机构将取消其中标资格，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 32.3如果第一候选供应商不能按照采购文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选供应商。如果第二候选供应商仍无法签订合同，采购人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

- 32.4若在开、评标期间出现符合条件的投标人或者对采购文件作出实质响应的投标人（有效投标）不足三家，按《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》的通知第二十九条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情况，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按照原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

33.质疑与投诉

- 33.1投标人认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

- 33.2对采购公告信息（含供应商资格条件）或申请获取的采购文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或采购文件发布之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予接受。

- 33.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

（1）质疑受理机构：瑞安市臻格工程项目管理有限公司

受理电话： 13736788195

（2）投诉受理机构：瑞安市国有建设发展集团有限公司

投诉地址：瑞安市安阳街道拱瑞山路6号二楼

投诉电话：0577-66617300

## （七）授予合同

34.中标通知

- 34.1在投标有效期期满之前，采购代理机构或采购人将用书面形式向获接受的投标人发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

35.签订合同

- 35.1采购文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订国企采购合同。

- 35.2中标供应商不遵守采购文件或投标书的要约、承诺，擅自修改报价或在接到中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，除赔偿采购人损失外，采购代理机构即可取消该单位的中标资格，另选其它投标人中标。

36.代理服务费

- 36.1采购代理服务费：经采购人和采购代理机构双方协商，本次采购代理服务费按下表规定的服务招标收费标准计取，以本项目的预算价为计费基数，采购代理服务费不在报价中单列，请投标人在投标报价时予以考虑。

附：招标代理服务收费标准

| 服务类型 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50％ | 1.50％ | 1.00％ |
| 100—500 | 1.l0％ | 0.80％ | 0.70％ |
| 500—1000 | 0.80％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.50％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.10％ | 0.20％ |
| 10000—100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

第三部分  采购内容及技术要求

一、概述

1、在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标人或招标代理单位咨询。

2、投标人须对招标文件中涉及到的知识产权负责，并保证不伤害招标单位的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标单位概不负责。

3、本次招标设一个标段。投标人须对招标范围内的全部内容进行报价，而不允许只对范围内其中部分内容进行报价，否则有可能失去投标资格。

4、本次招标所列的每一项技术指标和配置均为基本要求，投标人必须保证选用的货物在技术指标、性能、功能、配置等于或高于招标文件要求，并完全满足招标需要,否则将可能作出对投标人不利的评定。

二、建设目标

为进一步提高瑞安市道路公共停车泊位智能化管理水平，完善道路公共停车泊位收费智能管理系统，拟在瑞安市范围内施划道路停车泊位、增加无线车辆检测传感器、巡检车、安装道路停车ETC天线和检测等相关服务，采用无线通信技术、物联网技术、计算机网络技术等最先进技术手段，实时采集和传输各道路停车泊位车辆停放相关信息（准确记录泊位上是否停放车辆和车辆停放准确时间），通过网络传输至后台中心，对数据进行采集、统一存储、处理、纠错处理等。通过后台中心统一与前端POS机设备及相关系统进行数据交互，实现道路公共停车智能管理。通过车位检测技术，提高停车收费监管力度，实现“应收尽收”，提高社会效益。

1、提高停车收费监管能力

通过本项目的实施，城市道路公共泊位车辆停放信息、停车收费信息自动上传到后台中心，实现数据的实时采集、传输、分析、交互、发布、存储、纠错和处理等，有利于提高发现问题、处理问题和跟踪问题的能力，从而提高停车收费监管能力和服务水平。数据须实时同步上传采购人指定运营平台管理系统，与现有大平台系统有机结合，提升POS机收费服务能力和巡查监管能力。

2、实现“应收尽收”，提高社会效益

通过本项目的实施，自动检测停车泊位占用情况，可以随时监控停车点位实际车位占用率，辅助以监督手段，杜绝跑冒滴漏现象，实现“应收尽收”，提高社会效益。要求无线车辆检测传感器车位检测系统在线率必须达到100%，车辆检测传感器检测准确率≥ 99%。

三、本建设内容

1、选取适当位置施划约30000个（数量暂定、最终以实际为准）停车泊位并进行泊位划线、泊位编号、泊位喷字等相关内容。

2、完成约30000个（数量暂定、最终以实际为准）道路公共停车泊位部署无线车辆检测传感器（含车辆检测传感器内的信号卡）,通过无线网络传输至采购人指定运营平台管理系统，对数据进行统一存储、处理。最终以实际完成车辆检测传感器数量为准。

3、完成与采购人指定运营平台管理系统的对接与融合。

4、完成道路停车ETC相关设备安装及配套服务。

5、完成POS机的相关配套软硬件服务，实现停车拍照取证等功能。

6、完成视频巡检车软硬件服务，实现停车数据收集及拍照取证等功能。

7、系统硬件设备提供、安装调试与部署，以及相关接口开发、部署。

8、系统硬件设备后续维修、维护。

9、供应商需自行踏勘现场，拟定合理道路公共停车泊位施划方案，并交采购人备案，由供应商负责向有关部门等报批停车泊位施划方案，审批后方可实施。

四、建设原则

1、先进性

道路公共停车数据采集要遵循科学先进的理念，立足当前、着眼未来，积极采用最先进技术设计。建设时，要从产品性能、稳定性、经济性等各方面全面考虑，须确保先进性、准确性、稳定性。

2、准确性

道路公共停车数据采集主要为道路停车管理部门、广大车主提供服务，涉及到停车收费等诸多敏感性因素，因此必须要求软件系统、无线车辆检测传感器车位检测器等软硬件系统均具备稳定性、准确性。

3、容错能力

具有一定的抗干扰（强磁、强电、铁磁性物体、邻车干扰和其他不利因素等）和容错能力，在非硬件故障或非通讯故障时，能够确保正常运行，并有足够的准确提示信息帮助采购人有效正确地完成任务。

4、网络稳定性

道路公共停车数据采集服务采用7*24小时连续运行，网络稳定性须达到99%以上。

五、技术参数

| 序号 | 名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 车辆检测传感器（NB-IoT）（包含设备提供、安装、调试、维护、系统对接、流量卡及三年流量费等） | 1.网络传输方式：NB-IOT（电信、移动、联通）； 2.检测模式：支持车辆检测传感器、微波雷达（或毫米波雷达）双模及涡流感三模，可选配其它（光照度、红外等）组成三模、四模、五模，互为补充，提高检测准确率； 3.休眠功耗（电流）：≤30uA； ★4.工作温度：在-40℃±2℃的低温条件下能正常运行48h，在 85℃±2℃的高温条件下能正常运行48h； ★5.工作湿度：在温度：40土2℃，相对湿度：95%RH土2% RH条件下能正常运行48h； 6.外观尺寸：直径≤115mm，高度≤100mm； ★7.检测精度：≥99%； 8.响应时延：车辆检测传感器到后台服务器的数据传输平均时延小于3秒； ★9.电池容量：不小于38000mAh； ★10.防护等级：IP68防护标准，防水、防压； 11.通讯方式：无线通信； 12.传输距离：≥800M； 13.抗压保护：≥10吨； ★14.抗水漫：≥25cm； ★15.电池寿命：≥5年； 16.报警提示：当车位检测器被物体接触覆盖时产生告警； 17.安装方式：地埋式，安装后与原地面平顺连接，不产生视觉障碍，不影响行人通行； 18.抗干扰：遇到外部强磁干扰能产生告警并上报，强磁干扰去除后，能自动恢复； 19.数据上报：数据通过 NB-IoT 模块发送到运营商基站，并通过基站上报到服务器。中间不需要数据网关转发，数据直接通过 NB-IoT 技术发送； 20.结构：在使用专用工具的情况下可简单拆装及更换零配件； 21.数据异常监控：出现泊位无数据或者数据异常的情况，会以短信形式向移动端发送告警信息。如异常情况未及时处理，每间隔15分钟重新发送一次（时间间隔可调）； 22.泊位检测溯源数据体系：能深度学习环境变化，自我调节，自动生成诊断波形曲线及车辆检测传感器历史波形图异常监控和问题排查体系，为停车时长纠纷提供检测依据； |
|  |  | 系统对接：对接至采购人指定运营平台管理系统； |
| 2 | 泊位划线（含方向指示箭头） | 1.材料品种：热熔型； 2.颜色：白色； 3.规格：（1）箭头规格约60cm×20cm；（2）泊位线宽度约15cm；（3）泊位尺寸约600cm*250cm。参考《城市道路路内停车泊位设置规范》（GA/T 850-2021），最终以采购人确认规格为准； |
| 3 | 泊位编号 | 1.材料品种：冷喷型； 2.规格：约108cm×17cm，最终以采购人确认规格为准； 3.颜色：白色； 4.前面、后面、侧边三组数字； |
| 4 | 泊位喷字 | 1.材料品种：冷喷型； 2.颜色：白色； 3.泊位“收费泊位、ETC”等字样； 4.收费泊位规格：约108cm×24cm，最终以采购人确认规格为准； 5.ETC规格：约80cm×20cm，最终以采购人确认规格为准； |
| 5 | 视频巡检终端（包含设备提供、安装、调试、维护、系统对接、流量卡、三年流量费及三年定位服务等） | 1.一体式外观：相机一体式外观，视频采集和分析处理能够在两轮电动自行车上安装，方便巡检；从外观看为一整体，无横向突出部分，避免干扰其他车辆或行人； 2．摄像头个数：摄像头数量不少于3个，以便于管理”一字型”和“非字型”停车位； 3．供电：支持DC48V或车载12V独立供电； 4．防护等级：不低于IP65； 5．工作温湿度：高低温-25℃~70℃；湿热（40±2）℃，90%~96%，连续24h能正常工作； ★6．通讯方式：4G、5G、WiFi； 7．补光功能：开启补光灯后可识别距离设备5m处的车牌； 8．电磁兼容性：符合静电放电抗扰度GB/T 17626.2-2018 A级、浪涌(冲击)抗扰度GB/T 17626.5-2019 A级； ★9．车牌识别：车牌识别时间不大于1S，可识别左右倾斜≤60°、上下倾斜≤30°车牌； 10．管理泊位数：不少于600个； ★11．泊位信息采集方式：支持通过定位模块或RFID电子标签采集泊位信息，支持2种方式混合采集； 12．车牌颜色识别：可识别蓝、黄、黑、白、绿、黄绿6种车牌颜色； ★13．车型、车标识别：可识别大巴车、中巴车、小货车、大货车、面包车、SUV和小轿车等7种车型，可识别不低于30种机动车品牌标志； 14．泊位信息采集：支持采集平行泊位、垂直泊位和倾斜泊位的泊位信息及自动抓拍在停车辆信息，包括泊位号、车牌号、车牌颜色，支持在停车辆车牌号与泊位号自动匹配； ★15．泊位状态识别准确率：泊位识别时间不大于1s，泊位状态准确率不低于99%； ★16．泊位编号与实拍照片匹配准确率：白天和晚上准确率均不低于99%； - 车牌捕获率：白天和晚上准确率均不低于99%； ★18．车牌识别准确率：白天和晚上准确率均不低于99%； 19．停车记录与实际停车车牌匹配正确率：不低于99%； ★20．纠正、补录功能：可与地磁传感器联动，对泊位状态进行校准，可通过手机APP查看巡检数据，并可对巡检结果进行纠正和补录； 21．异常上报：泊位状态、车牌信息异常时，支持上报异常信息； 22．录像回放：具有录像回放功能，可在客户端回放录像，具有快进、慢放、暂停功能； 23．远程重启/调试：可通过客户端对设备进行远程重启和软件升级，并支持远程参数设置； 24．断网重传：网络断开时，可将图片存储置本地，网络恢复后将图片文件上传至巡检平台； 25．断电保护：在巡检过程中断电，重新加电后之前的数据可自动上传至智慧巡检平台； 26．电源反接保护：在DC48V±0.2V的正负极反接电压环境下，持续1min，试验后可正常工作； ★27．耐冲击性能：冲击加速度400m/s ，持续时间10ms；XYZ三轴每个面各三次半正玄波脉冲的工作条件下测试，设备处于工作状态，试验后设备可正常工作； 28．盐雾试验：温度为35℃±2℃，盐雾溶液质量百分比浓度为5%±0.1%，盐雾沉降率为1.0mL/(h·80cm²）~2.0mL/(h·80cm²），在48h内每隔45min喷雾15min进行试验。试验后用流水清洗掉试样表面的沉积物，然后在室温中恢复放置1h，试验后设备外观无异常，可正常工作； 29. 含三年千寻高精定位服务； |
|  |  | 系统对接：对接至采购人指定运营平台管理系统。 |
| 6 | 电动自行车（含一块备用电瓶，电动自行车保险至少三年） | 1.符合《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018），最高设计车速25km/h； 2.电池容量不低于48V 24A； 3.蓄电池类型：锂电； 4.续航里程不低于100Km； 5.满足新国标； |
| 7 | 手持POS机（包含设备提供、安装、调式、流量卡及三年流量费服务等） | 1.操作系统 android OS：（基于Android 5.1）； 2.处理器四核：1.1 GHz； 3.显示屏：5.0 英寸彩色显示屏，分辨率720×1280； 4.内存：RAM：2GB；ROM：16 GB； 5.主电池：主电池：5500mAh可充电锂电池； 6.无线局域网：Wi-Fi，蓝牙； 7.无线广域网：全网通； 8.打印：一体自带高速静音热敏打印，纸宽58mm，最大纸卷直径30mm； 9.摄像功能：后置500万像素，支持闪光灯、自动对焦、录像； 10.音频：内置麦克风/喇叭； 11.提示：振动提示/LED提示/音频提示； 12.定位：高精度GPS，支持A-GPS； 13.防护级别：IP54； |
| 8 | 道路停车ETC（包含设备提供、安装、调试、维护、系统对接、控制箱、流量卡及三年流量费等） | ETC天线： 1.天线尺寸：不大于290*220*80(mm) ； 2.重量：小于2000g（不含支架）； 3.PSAM：符合ISO-7816，PBOC规格的PSAM卡； 4.供电电源：DC24V； 5.电源要求：电源功率不小于15W； 6.工作温度：-25℃ ~ +65℃(标准) ； 7.存储温度：-40℃～+80℃； 8.相对工作湿度：≤95%（无冷凝）； 9.静电防护等级：8KV； 10.对接至现有巡检车管理平台； |
|  |  | 工控机:4g+wifi（2g+16g）； |
|  |  | 工控机电源：12V/2A； |
|  |  | 系统对接：对接至采购人指定运营平台管理系统。 |
| 9 | 收费指示牌（含文字喷绘、设计、安装等内容） | 1.尺寸80cm*120cm； 2.铝板1.5mm厚，普通反光膜； 3.根据采购人实际要求制作； |
| 10 | 收费指示牌立杆（含基础） | - 立杆规格：镀锌钢管Ф89mm*3500mm； - 基础：C25混凝土基础800mm*800mm*1000mm（高）；C20垫层1000mm*1000mm*100mm（高）； |

六、服务采购清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆检测传感器（NB-IoT）（包含设备提供、安装、调试、维护、系统对接、流量卡及三年流量费等） | 套 | 1 | 682 |
| 2 | 泊位划线（含方向指示箭头） | m2 | 1 | 43 |
| 3 | 泊位编号 | 个 | 1 | 30 |
| 4 | 泊位喷字 | 个 | 1 | 20 |
| 5 | 视频巡检终端（包含设备提供、安装、调试、维护、系统对接、流量卡、三年流量费及三年定位服务等） | 套 | 1 | 94750 |
| 6 | 电动自行车（含一块备用电瓶，电动自行车保险至少三年） | 辆 | 1 | 6000 |
| 7 | 手持POS机（包含设备提供、安装、调式、流量卡及三年流量费服务等） | 套 | 1 | 3280 |
| 8 | 道路停车ETC（包含设备提供、安装、调试、维护、系统对接、控制箱、流量卡及三年流量费等） | 套 | 1 | 16000 |
| 9 | 收费指示牌（含文字喷绘、设计、安装等内容） | 个 | 1 | 560 |
| 10 | 收费指示牌立杆（含基础） | 个 | 1 | 770 |

注：1.报价方式采用固定折扣报价方式。

2.本项目采用单价统一折扣报价，按实际完成工程量进行结算，最终结算价格=最高单价限价×统一折扣×实际使用数量。

七、项目实施要求

- 项目总体实施期：自合同生效之日起二年。若项目总体实施期未到，预算价×中标折扣的金额已支付完毕，合同生效至本次预算价×中标折扣的金额支付完毕止；如项目总体实施期已到，预算价×中标折扣的金额未使用完，则合同生效至项目总体实施期限完毕止。

2、分项实施期限

（1）车辆检测传感器、视频巡检终端（含电动自行车）、POS机、道路停车ETC：以上可分批进行安装，在接到采购人通知后 20 日历天内，送货到位、安装调试完毕并接入系统平台（具体以采购人要求为准）。

（2）泊位编号、泊位喷字、收费指示牌：与车辆检测传感器同步实施完成。

（3）泊位划线：可分区域进行，在接到采购人通知后，30日历天内完成（具体以采购人要求为准）。

3、质保期：

（1）车辆检测传感器、视频巡检终端（含电动自行车）、POS机、道路停车ETC：安装调试后试运行2个月，并通过采购人验收合格。质保期为36个月。

（2）泊位划线、泊位编号、泊位喷字、收费指示牌：质保期12个月。

（3）质保期自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费提供维修服务和有关的技术咨询服务。

八、质量保证

1、投标人须保证所提供产品符合国家有关规定标准,具有合法的版权或使用权，不会侵犯任何第三方的知识产权。本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，全部由投标人或中标供应商负责，采购人不承担任何责任。如给采购人造成不良影响或影响产品的正常使用，采购人有权终止合同并要求赔偿。

2、投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

3、投标人在服务期内，如遇软件产品升级、改版，应免费提供更新、升级、培训、调试等一切服务，确保设备能够正常使用、采购人能够熟练使用。

4、本项目所有系统的日常运维管理由中标供应商负责，包含涉及的硬件设备和系统软件的维护。在项目质保期内，要求中标供应商方具有7*24小时服务响应和系统可用性保障。服务期内，中标供应商需在瑞安市主城区范围内设有固定的办公地点或专业维修队伍。

5、制定定期维护服务计划，并交采购人确认。投标人提供的设备在服务期内因设备本身的质量问题发生故障，投标人应负责限期免费更换。对达不到技术要求的，应及时更换直到达到技术要求。在遇到重大故障，应及时提供与原系统相同的任何所需更换的备件，并承担所有费用。

6、如在使用过程中发生问题，接到采购人申告电话后应于30分钟内响应，如产品质量未能在1小时内通过远程支持得到解决，服务技术人员2小时内到达现场，24小时内解决产品质量问题；如果无法解决的，需提供备用品直至问题解决；如果给采购人造成损失的，需按规定给予赔偿。

7、在服务期内，投标人应负责处理解决设备等出现的质量、安全、服务、稳定运行等所有问题，并承担一切费用。

8、中标供应商须建立24小时值班制度，并配备1名技术负责人驻场，负责与采购人对接，对接处理技术及其他售后问题，以保证采购人的正常使用。

9、中标供应商须保证在服务期内所提供产品的故障率低于1%。

九、报价要求

- 投标报价为完成采购文件采购人需求中全部工作所发生的所有费用，并承担相应的一切风险责任，包括但不限于产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、材料费、网络费用、人工费、运行维护、调试、检验、通过验收、方案设计、部门沟通、车位开拓、平台开发及配套工程的施工等相关服务的全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

2、本次项目采购人已设最高单价限价，各投标人在采购人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报统一折扣（即所有清单项目的折扣均相同），否则其报价无效并作无效标处理。折扣保留二位小数（第三位四舍五入）。（例如11.11%）

（1）本项目可分批实施，如因时间周期延长等产生的风险及费用的增加，均已包含在合同价中，不再另行调整。

（2）本项目按实际到货数量结算，实际结算金额可能少于预算金额，投标单位需在投标报价时考虑该风险，今后不得有异议，最终结算价不超预算价。

（3）项目实施过程中，供应商须进行系统对接并融合到采购人指定运营平台管理系统，若无法完成系统对接，供应商须自行开发符合采购人要求的平台进行系统对接并融合到采购人指定运营平台管理系统，开发平台的源代码、注释、软件说明、操作权限、知识产权等均归采购人所有，供应商不得擅自更改系统设置，该费用均已包含在合同价中。

（4）停车泊位开拓过程中，遇到政策处理问题，可能会造成多次进场实施，产生的风险及费用，均已包含在合同价中，不再另行调整。

十、付款方式

1、履约担保：

合同签订后10个工作日内，中标供应商须向采购人缴纳预算价1%的履约担保，履约担保可以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等形式提交。

说明：

（1）以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：

①从承包人基本账户转出；

②履约担保退还时间：项目总体实施期满且实施的项目竣工验收合格后予以全部退还；

（2）若采用工程保函形式的，应满足以下几个条件：

①工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。

②为见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。

③保函期限：发包人与承包人签订的合同生效之日起至项目总体实施期满且实施的项目竣工验收合格之日止。

④如果由于工期延误或工程保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日 2 个月前必须重新出具相同内容的保函。

⑤保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。发包人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，发包人有权不予收讫。

2、预付款支付：

2.1预付款：签订合同并在中标供应商出具预付款保函后，采购人向中标供应商支付壹佰万元整为预付款；

2.2预付款担保：

承包人提交预付款担保的期限：合同签订后5天内提供预付款担保。

预付款担保的形式为：采用银行保函形式。

银行保函应满足以下几个条件：

1）出具保函的机构：需经发包人确认。

2）为见索即付保函：在出现下列情况时，发包人不需要出具任何证明和理由，就可对银行保函进行收兑。

①承包人没有实施合同或未履行合同义务时；

②承包人因涉及相关司法案件导致预付款被采取查封、冻结或扣划等处置时；

③因不可抗力等原因导致该项目无法实施（包括暂停）时。

3）保函期限：在预付款完全扣回、释放完毕之前，应保证银行保函持续有效。

4）如因承包人未及时提供预付款担保，导致买方无法支付预付款，不影响承包人履行合同义务，不得以此拖延或不履行合同义务。

3、进度款付款方式：

3.1设备采购、安装及服务部分(含泊位编号、泊位喷字、收费指示牌）

（1）每批设备到场完成安装后，采购人向中标供应商支付至该批次设备数量总金额的50%（优先抵扣预付款）；

（2）每批次完成设备调试完成后,采购人向中标供应商支付至该批次设备数量总金额的70%（优先抵扣预付款）；

（3）验收合格并办理结算审计，同时向采购人提交归档资料后，采购人支付中标供应商至该批次结算价的95%（优先抵扣预付款）,该批次服务期(即质保期，投标承诺大于3年质保期的，以投标承诺时间为准)满后经中标供应商申请，无息退还该笔尾款。

3.2泊位划线部分：

（1）完成该区域的泊位划线施工完成后，验收合格并办理审计结算后，向中标供应商支付至该区域结算价款的95%（优先抵扣预付款）,剩余5%作为质保金， 12个月质保期满后，经中标供应商申请，无息返还给中标供应商。

注:

（1）以上付款可按批次、区域分开支付。

（2）结算价款按实际完成工程量进行结算，最终结算价格=最高单价限价×统一折扣×实际使用数量。

（3）采购人每次付款前，中标供应商应当向采购人提供等额合法有效发票，否则采购人有权拒绝付款，中标供应商应履行合同义务。

十一、项目验收

- 项目竣工验收工作要严格按照有关规定进行。由采购人负责组织竣工验收，且中标人对本项目通过竣工验收负有设施质量和功能性能达标的全部责任。中标人应至少提前10天书面告知采购人预计的项目竣工验收的日期。

- 在项目具备竣工验收条件后，中标人应及时向采购人提供完整的竣工资料，并保证提供的资料真实、完整，对资料的真实性、完整性负责。每种资料至少向应提交的单位提交一份纸质文件和一份电子文件。

3、设备采购、安装及服务部分

设备部分安装调试完成，试运行2个月后，采购人应在30个工作日内完成验收，并签署验收报告。若采购人在规定期限内不组织验收、验收合格但不签署验收报告的，则视为验收合格；

4、泊位划线部分(含泊位编号、泊位喷字、收费指示牌）

泊位划线部分实施完成后，采购人根据相关标准组织有关部门进行验收。

5、若供应商提供的设备、安装、服务等验收不通过的，供应商需无条件更换设备、返工、整改，直至满足采购人需求且通过验收。

注：本项目验收可按批次、区域分开验收。

第四部分  合同条款

瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-停车泊位划线及数据采集系统服务（一期）采购合同

项目名称：

采购编号：

甲    方：

乙    方：

日    期：

甲方：瑞安市智慧停车管理服务有限公司

乙方：（中标供应商全称）

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、合同内容

1、甲方向乙方采购                 ，乙方负责提供项目产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、材料费、网络费用、人工费、运行维护、调试、检验、通过验收、方案设计、部门沟通、车位开拓、平台开发及配套工程的施工等相关服务的全部费用，并保证系统能按期投入正常使用。

2、安装地点位于：瑞安市区域范围内

二、合同组成

1、合同文件的组成内容：

（1）采购合同、补充合同及附件；

（2）中标通知书；

（3）采购文件（含澄清文件和补充资料）；

（4）投标文件及附件；

（5）描述本项目的技术性文件；

（6）构成本合同组成部分的其它文件。

2、组成本合同的各项文件应按文义的通常含义进行解释，各文件之间相互解释、互为说明。

3、构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。

4、除非双方另有约定，在本合同执行过程中，本合同一方向另一方发出的任何通知、同意、确认、否认、任命、证明、决定、要求和意见等意思表示，均应采用书面形式 (系指手写、打字、印刷、或电子制作，并形成永久性记录，包括传真和电子邮件)。任何文件都不应被无理扣压或拖延，收件方应在回执上签署姓名和收到时间。

三、合同价款

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） | 折扣 （%） | 合同单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆检测传感器（NB-IoT）（包含设备提供、安装、调试、维护、系统对接、流量卡及三年流量费等） |  |  |  |  |  |
| 2 | 泊位划线（含方向指示箭头） |  |  |  |  |  |
| 3 | 泊位编号 |  |  |  |  |  |
| 4 | 泊位喷字 |  |  |  |  |  |
| 5 | 视频巡检终端（包含设备提供、安装、调试、维护、系统对接、流量卡、三年流量费及三年定位服务等） |  |  |  |  |  |
| 6 | 电动自行车（含一块备用电瓶，电动自行车保险至少三年） |  |  |  |  |  |
| 7 | 手持POS机（包含设备提供、安装、调式、流量卡及三年流量费服务等） |  |  |  |  |  |
| 8 | 道路停车ETC（包含设备提供、安装、调试、维护、系统对接、控制箱、流量卡及三年流量费等） |  |  |  |  |  |
| 9 | 收费指示牌（含文字喷绘、设计、安装等内容） |  |  |  |  |  |
| 10 | 收费指示牌立杆（含基础） |  |  |  |  |  |

注：1、投标报价为完成采购文件采购人需求中全部工作所发生的所有费用，并承担相应的一切风险责任，包括但不限于产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、材料费、网络费用、人工费、运行维护、调试、检验、通过验收、方案设计、部门沟通、车位开拓、平台开发及配套工程的施工等相关服务的全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由供应商承担。

2、本项目按实际到货数量结算，实际结算金额可能少于预算金额，乙方需在投标报价时考虑该风险，今后不得有异议，最终结算价不超预算价。

3、设备采购按一般纳税人增值税税率13%计入，泊位划线、泊位编号、泊位喷字、收费指示牌等按一般纳税人增值税税率9%计入；

4、本项目采用单价统一折扣报价，按实际完成工程量进行结算，最终结算价格=最高单价限价×统一折扣×实际使用数量。

四、项目实施要求：

1、项目总体实施期：自合同生效之日起二年。若项目总体实施期未到，预算价×中标折扣的金额已支付完毕，合同生效至本次预算价×中标折扣的金额支付完毕止；如项目总体实施期已到，预算价×中标折扣的金额未使用完，则合同生效至项目总体实施期限完毕止。

2、分项实施期限

（1）车辆检测传感器、视频巡检终端（含电动自行车）、POS机、道路停车ETC：以上可分批进行安装，在接到甲方通知后 20 日历天内，送货到位、安装调试完毕并接入系统平台（具体以甲方要求为准）。

（2）泊位编号、泊位喷字、收费指示牌：与车辆检测传感器同步实施完成。

（3）泊位划线：可分区域进行，在接到甲方通知后，30日历天内完成（具体以甲方要求为准）。

3、质保期：

（1）车辆检测传感器、视频巡检终端（含电动自行车）、POS机、道路停车ETC：安装调试后试运行2个月，并通过甲方验收合格。质保期为36个月。

（2）泊位划线、泊位编号、泊位喷字、收费指示牌：质保期12个月。

（3）质保期自项目验收合格次日起计算。质保期内要求免费提供维修服务和有关的技术咨询服务。

五、付款方式

1、履约担保：

合同签订后10个工作日内，乙方须向甲方缴纳预算价1%的履约担保，履约担保可以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等形式提交。

说明：

（1）以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：

①从乙方基本账户转出；

②履约担保退还时间：项目总体实施期满且实施的项目竣工验收合格后予以全部退还；

（2）若采用工程保函形式的，应满足以下几个条件：

①工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。

②为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑。

③保函期限：甲方与乙方签订的合同生效之日起至项目总体实施期满且实施的项目竣工验收合格之日止。

④如果由于工期延误或工程保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日 2 个月前必须重新出具相同内容的保函。

⑤保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。甲方通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，甲方有权不予收讫。

2、预付款支付：

2.1预付款：签订合同并在乙方出具预付款保函后，甲方向乙方支付壹佰万元整为预付款；

2.2预付款担保

乙方提交预付款担保的期限：合同签订后5天内提供预付款担保。

预付款担保的形式为：采用银行保函形式。

银行保函应满足以下几个条件：

1）出具保函的机构：需经甲方确认。

2）为见索即付保函：在出现下列情况时，甲方不需要出具任何证明和理由，就可对银行保函进行收兑。

①乙方没有实施合同或未履行合同义务时；

②乙方因涉及相关司法案件导致预付款被采取查封、冻结或扣划等处置时；

③因不可抗力等原因导致该项目无法实施（包括暂停）时。

3）保函期限：在预付款完全扣回、释放完毕之前，应保证银行保函持续有效。

4）如因乙方未及时提供预付款担保，导致甲方无法支付预付款，不影响承包人履行合同义务，不得以此拖延或不履行合同义务。

3、进度款付款方式

3.1设备采购、安装及服务部分(含泊位编号、泊位喷字、收费指示牌）

（1）每批设备到场完成安装后，甲方向乙方支付至该批次设备数量总金额的50%（优先抵扣预付款）；

（2）每批次完成设备调试完成后,甲方向乙方支付至该批次设备数量总金额的70%（优先抵扣预付款）；

（3）验收合格并办理结算审计，同时向甲方提交归档资料后，甲方支付乙方至该批次结算价的95%（优先抵扣预付款）,该批次服务期(即质保期，投标承诺大于3年质保期的，以投标承诺时间为准)满后经乙方申请，无息退还该笔尾款。

3.2泊位划线部分：

（1）完成该区域的泊位划线施工完成后，验收合格并办理审计结算后，向乙方支付至该区域结算价款的95%（优先抵扣预付款）,剩余5%作为质保金， 12个月质保期满后，经乙方申请，无息返还给中乙方。

注:（1）以上付款可按批次、区域分开支付。

（2）结算价款按实际完成工程量进行结算，最终结算价格=最高单价限价×统一折扣×实际使用数量。

（3）甲方每次付款前，乙方应当向甲方供等额合法有效发票，否则甲方有权拒绝付款，乙方仍应履行合同义务。

六、双方责任

（一）甲方责任

1、甲方应当协助乙方关于本项目建设的所有外部关系的联系与协调。

2、甲方应当按合同条款双方约定的内容和时间，向乙方提供与项目建设有关的项目等资料。

3、甲方应当按合同条款约定的时间就乙方书面提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定。逾期应视为甲方同意。

4、甲方应授权一名熟悉本项目情况、能迅速做出决定的项目代表，负责与乙方联系。更换代表，要提前通知乙方。

5、如遇道路规划施工、建设需拆除车辆检测传感器，甲方书面告知乙方，乙方需协助甲方对接第三方进行赔偿，必要时可出具书面材料。

（二）乙方责任

1、根据甲方要求委派项目负责人、技术负责人和专业技术人员，为更好地完成服务内容，乙方技术负责人需被派驻至甲方处，对接处理技术及其他售后问题。乙方须建立24小时值班制度，以保证系统正常使用。

2、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。

3、负责本项目建设及整体联动，负责处理好与其他项目实施单位的协调。

4、按甲方要求按时提交项目实施要求。

5、如遇甲方因泊位占用或临时取消需提前3个工作日书面通知乙方进行拆除，由于乙方未能及时拆除导致泊位内车辆检测传感器故障或破损，乙方有义务在甲方恢复该泊位收费时，免费维修、更换泊位内车辆检测传感器，以保障甲方平台数据正常、稳定。

6、质保期限为验收合格后         ，提供7*24小时响应服务。

7、在项目实施阶段，乙方需做好实施人员保险、安全文明措施及行车干扰措施，该项费用包含在合同价中。

8、在验收通过之前，乙方需做好现场货物保管，如有损失自行承担。

9、项目实施过程中，乙方须进行系统对接并融合到甲方指定运营平台管理系统，若无法完成系统对接，乙方须自行开发符合甲方要求的平台进行系统对接并融合到甲方指定运营平台管理系统，开发平台的源代码、注释、软件说明、操作权限、知识产权等均归甲方所有，乙方不得擅自更改系统设置，该费用均已包含在合同价中。

九、项目验收

- 项目竣工验收工作要严格按照有关规定进行。由甲方负责组织竣工验收，且乙方对本项目通过竣工验收负有设施质量和功能性能达标的全部责任。乙方应至少提前10天书面告知甲方预计的项目竣工验收的日期。

- 在项目具备竣工验收条件后，乙方应及时向甲方提供完整的竣工资料，并保证提供的资料真实、完整，对资料的真实性、完整性负责。每种资料至少向应提交的单位提交一份纸质文件和一份电子文件。

3、设备采购、安装及服务部分

设备部分安装调试完成，试运行2个月后，甲方应在30个工作日内完成验收，并签署验收报告。若甲方在规定期限内不组织验收、验收合格但不签署验收报告的，则视为验收合格；

4、泊位划线部分(含泊位编号、泊位喷字、收费指示牌）

泊位划线部分实施完成后，甲方根据相关标准组织有关部门进行验收。

5、若乙方提供的设备、安装、服务等验收不通过的，乙方需无条件更换设备、返工、整改，直至满足甲方需求且通过验收。

注：本项目验收可按批次、区域分开验收。

十、保密

1、除为执行本合同的需要以及合同中已有明确规定外，合同双方的任何一方在未得到对方的书面同意前，不得将合同本身和合同附件以及对方在合同准备过程中和执行过程中提交的任何文件和资料泄漏给第三方。

2、甲方在合同采购和合同执行过程中提供给乙方的资料、图纸、计划、规范、模型或样品等属甲方的财产（合同本身除外），合同结束后，如果甲方提出要求，乙方应将这些文件（所有正、副本）退还甲方。除非取得甲方书面认可，乙方不得在其他文件中引用甲方提供的资料、图纸、设计文件、技术规范及文件资料。

十一、知识产权和使用权

1、乙方因侵犯第三方的专利，商标、版权、商业秘密等而被判决或处置时，一切责任均由乙方自行承担，如甲方因此受到损失，乙方应全额赔偿。

2、甲方因使用乙方提交的任何成果，被第三方提起异议或侵权诉讼的，乙方应积极配合，并承担由此引起的一切责任。甲方同意，在可能的情况下，甲方将接受乙方就其交付的任何部件，及时进行调整或更换部件，以避免侵权，并保证不影响设备的正常运行。甲方应保证在此过程中，尽量给予乙方配合和帮助。上述情况下，乙方向甲方交付符合本合同要求设备的责任不变，并应承担调整或更换的费用，以保证向最终用户提供同等相当的设备，给甲方造成损失的，乙方应赔偿。

3、在本合同项下的任何权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同项下的权利随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。如果双方在本合同项下的各项权利和义务由后成立的单位分别享有的，则甲、乙双方与后成立的单位分别享有相关权利和义务。

4、乙方须签订保密协议，必须保证接触到的信息的安全信息不被泄漏、信息不被篡改。

5、项目实施期间采集的数据所有权与使用权归甲方所有。

十二、质保期与售后服务

1、乙方应按约定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）解除合同。

3、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用

十三、违约责任

1、乙方未能在合同约定期间内按时完成实施，每延期一天扣除500元。乙方超过约定日期5日仍不能按时完成的，甲方可解除本合同。

2、设备安装调试后30个工作日内，如乙方未能接入相关平台，甲方有权单方面解除本合同，造成一切损失由乙方承担。

3、在产品发生故障时，乙方接到甲方产品质量申告电话后应于30分钟内响应，如故障未能在1小时内通过远程支持得到解决，服务技术人员需在2小时内到达现场解决问题或提供备用品替换，无法通过备用品替换的需24小时内解决问题，如果仍然未能解决的，每次按1000元扣除质量保证金，直至问题解决，并承担修理调换的费用；如给甲方造成损失的，每次按3000元扣除质量保证金。如产品经乙方 2 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

4、在质保期内，因乙方原因（货物或不仅限于货物等），导致该批次车辆检测传感器（检测系统）大面积（10%以上）不能正常使用，经调试后恢复正常使用的，甲方可扣除该批次质量保证金的30%；导致该批次车辆检测传感器（检测系统）大面积（30%以上）不能正常使用，经调试后恢复正常使用的，甲方可扣除该批次质量保证金的60%；导致该批次车辆检测传感器（检测系统）大面积（50%以上）不能正常使用，经调试后恢复正常使用的，甲方可扣除该批次质量保证金的全部费用作为补偿。

5、在质保期内，乙方须保证全额的质量保证金，若发生扣除的，则及时全额补足。

十四、合同争议

1、本合同如有争议或异议，双方应协商解决，如协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决；

2、合同未涉及的部分，均按《中华人民共和国民法典》 及其它相关法律法规的有关规定执行。

十五、其他因素

1、任何一方因其他因素以致不能完全履行本合同项下的义务时，将免除其不履约或因此延期履约的责任；

2、因为其他因素导致技术故障，进而影响服务的不能履行或履行延误，从而导致消费者理解错误而造成的任何损失，双方均不负责任；

3、其他因素发生后的合同履约或延期履约间隔，由甲乙双方根据实际情况另行商定。

十六、其它

1、本合同生效后，任何一方提出不与本合同相抵触的修改时，经双方协商一致后，应签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力；

2、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务；

3、产品不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代；

4、补充条款：

5、本合同在双方签字盖章后生效；

6、本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

| 甲方： （盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 地址： 电 话： 开户银行： 银行账号： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： （中标人全称）（盖公章） 法定代表人或其委托代理人： （签章） 地址： 电 话： 开户银行： 银行账号： |
| --- | --- |

注：本合同作为示范文本，具体以中标供应商与采购人所签定正式合同为准。

第五部分  投标文件格式

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照采购文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、采购人将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

- 附件一  资格、资质证明文件

（一） 关于资格、资质证明文件的声明函

瑞安市智慧停车管理服务有限公司：

本公司愿就由贵单位组织实施的                          项目编号为             的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 其它证明文件

- 供应商有效的营业执照扫描件；

- 供应商的其他证书扫描件（如有）。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均须加盖供应商电子签章。

## 附件二 关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函

瑞安市智慧停车管理服务有限公司：

我公司参与      项目名称                    （项目编号：           ）投标，郑重承诺具备以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购、招投标等活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：（1）参加采购活动的时间是指投标人参加本项目的采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标人（公章）：

日  期：

注：1、▲本承诺函必须提供。

- 附件三-1  法定代表人授权委托书

瑞安市智慧停车管理服务有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目名称）（项目编号）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附：

授权代表身份证复印件粘贴处：

授权代表姓名：

职  务：

详细通讯地址：

传  真：

手机号码：

电  话：

邮政编码：

- 附件三-2  法定代表人身份证明

申 请 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

手机号码：             电子邮箱：

系                                （申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（公章）：

日    期：

- 附件四   投标函

瑞安市智慧停车管理服务有限公司：

我方确认收到贵方提供的              [项目编号：          ]的采购文件，遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：（投标人名称）研究上述采购文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

1、按“投标人须知”要求编制投标文件；

2、我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

2.1我方决定参加：作为本次供应商参与                                    的投标。

2.2我方承诺：

(1) 我方承诺的国企采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行；

(2) 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用；

(3) 我方报价均包含所有的税费；

(4) 我方如实提供的投标文件资料真实可靠，凡存在欺骗、隐瞒等行为的，贵方可取消其中标   资格或中止合同的执行，我方对此不会提出疑义。

2.3投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

2.4我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

2.5我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标产品有关的数据或信息。

2.6我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

2.7我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务。

3、与投标有关的正式通讯地址为：

邮编：                       电话：

传真：                       电子邮箱

开户银行：

帐    号：

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件五 投标人类似业绩一览表

| 项目名称 | 简要描述 | 地址、联系电话 | 合同金额 | 合同时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件六 建议与少量偏离表

| 序号 | 采购文件重述 | 偏离或投标人建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为响应采购文件的技术及商务要求。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件七   产品配置及主要技术参数

项目名称：                                               项目编号：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 品牌/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：货物详细配置、技术参数实物图样等可另页描述。此表为不带价格的详细报价清单。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件八   随机备品备件、专用工具清单（如有）

项目名称：                                               项目编号：

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 附件九 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 折扣（%） |
| --- | --- |
| 瑞安市绿色智慧停车基础设施经营项目-停车泊位划线及数据采集系统服务（一期）采购 |  |

注：

1.本项目采用单价统一折扣报价，按实际完成工程量进行结算，最终结算价格=最高单价限价×统一折扣×实际使用数量。

2.折扣保留二位小数(第三位四舍五入）。（例如11.11%）

3.▲折扣高于100%（不含）或低于等于0%或未填写的，作为无效标处理。

4.此表不得自行增减内容。

5.▲不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 第六部分  评标、决标办法

根据《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照采购文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标供应商。

二、评标组织

评标工作由采购人组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、商务技术文件评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价文件评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照采购文件约定的因素和方法进行计算。凡属采购文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标人自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。投标报价超过预算的或标准的，将导致无效标。

3、评标委员会应根据评标情况和结果向招标决策组织提交评审报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

2、采购人或代理机构根据法律法规和采购文件的规定，审查投标文件提供的资格证明文件是否齐全、是否满足采购文件的要求等。

3、评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行检查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

4、评标委员会对商务技术文件评审，评标结束后，评标委员会将根据投标人的合计得分（商务技术部分和报价部分得分相加）由高到低确定一个中标候选人（得分高者），其余为中标备选供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按商务技术文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则以乐采云投标文件解密先后顺序确定。

若在开、评标期间出现符合条件的投标人或者对采购文件作出实质响应的投标人（有效投标）不足三家，按《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》的通知第二十九条：采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商不足三家的情况，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的供应商认可后，可以按照原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

五、决标办法

各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标人商务技术得分（小数点后按四舍五入保留2位）。采购代理机构对评审报告充分评议研究后，以商务技术文件和报价文件合计分值的从高到低向采购人推荐排名次序的候选人，并提交书面评审报告。如中标供应商在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，取消其中标资格，采购人有权从备选的候选人中选择中标供应商。

六、评标细则

| 序号 | 评审类型 | 评审内容 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 未被“信用中国” ( www.creditchina.gov.cn )、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn ] 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  | 符合要求 |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 |  | 符合要求 |  |
|  |  | 关于资格、资质证明文件的声明函 |  | 符合要求 |  |
|  |  | 关于提供符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条 |  | 符合要求 |  |
| 2 | 符合性检查 | 投标人名称 |  | 与营业执照一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其授权代表 签字并加盖电子签章 |  |
|  |  | 投标响应文件格式 |  | 符合第五部分“投标响应文件格式”的要求 |  |
|  |  | 投标响应文件编制 |  | 资格审查部分、商务技术部分和报价部分三部分内容分开制作 |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 不少于90天 |  |
|  |  | 投标响应文件实质性内容 |  | 实质性响应采购文件要求 |  |
|  |  | 报价文件实质性内容 |  | 实质性响应采购文件要求 |  |
| 3 | 无效标条款 | （1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； （2）折扣高于100%（不含）或低于等于0%或未填写的； （3）投标有效期不足的； （4）报价出现前后不一致，又不接受评标委员会修正的； （5）“资格审查文件”、“商务技术文件”、“报价文件”制作在一起的或“资格审查文件”、“商务技术文件”中出现本项目的投标价格信息的； （6）未按采购文件要求进行签字或盖章的； （7）投标截止时间止，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的； （8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的； （10）不具备采购文件中规定资格要求的； （11）未按规定提供关于符合《瑞安市国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的承诺函； （12）未实质性响应采购文件要求的； （13）若投标文件为授权代表签署而未提供有效的法定代表人授权书的； （14）存在不良信用记录的（指采购文件的（二）总则 第5条）； （15）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约且不能在规定时间内证明其报价合理性的； （16）不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。 |  |  |  |
| 4 | 商务技术评分 | 合计85分 |  |  |  |
| 4.1 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |  |
| 4.1.1 | 企业综合实力 | 0-6分 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，且认证范围需包含无线车辆检测传感器研发与服务、道路停车和停车场系统软件的研发、停车场收费运营管理等类似相关描述，每提供一个得2分，最高得6分，认证范围不满足不得分； 注：须提供以上证书复印件，并在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询到相关证书信息，否则不得分；如因系统故障无法查询，则以投标人提供的证明材料为准。 |  |  |
| 4.1.2 | 类似业绩 | 0-2分 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同落款时间为准），承接过类似建设案例的，每提供一个案例得1分，最高得2分。 注：1、提供中标通知书、合同复印件、现场图片并加盖单位公章，缺一不可，否则不得分； 2、业绩特征需体现出含有道路公共车辆检测传感器数据采集系统服务内容，否则不得分。 |  |  |
| 4.1.3 | 性能参数 | 0-30分 | 投标产品的技术指标与需求的吻合程度、偏离情况、是否满足或超过基本配置要求等情况。带★项每不满足一项扣2分，其他指标每不满足一项扣1分，扣完为止。（技术参数中带★的应提供证明材料予以佐证，否则此项不予认可。） |  |  |
| 4.1.4 | 实施方案 | 0-20分 | 1.根据投标人对本项目所在地现有停车资源、数据以及瑞安市智慧停车信息化建设现状的了解情况进行阐述,根据阐述的内容进行打分。（0-5分） |  |  |
|  |  |  | 2.投标人对实施过程中的重点、难点进行阐述，并对重点、难点提出解决方案，根据方案的合理性、可执行性、详细程度进行打分。（0-5分） |  |  |
|  |  |  | 3.根据本项目实际需求，制定合理的建设方案，包括但不限于供货方案、安装调试验收方案和措施、实施进度计划等进行打分。(0-5分) |  |  |
|  |  |  | 4.投标人根据瑞安市道路停车位现状情况，提供停车泊位开拓方案，根据方案的科学性，可行性进行打分。（0-5分） |  |  |
| 4.1.5 | 技术方案 | 0-5 | 投标人对瑞安智慧停车平台的了解，以及所投产品（车辆检测传感器、视频巡检车、ETC设备）与瑞安智慧停车平台对接方案，以及对接数据异常的解决预案进行打分。（0-5分） |  |  |
| 4.1.6 | 配套支撑软件 | 0-6分 | 投标人提供系统配套软件满足信创适配，软件包含实时检测系统、视频巡检系统、ETC管理系统，能够在国产化终端上正常访问且系统界面及功能正常稳定的。 以上软件为投标人自主研发的，每具备一项系统得2分，非自主研发的，每具备一项系统得1分，本项最高6分。 注：以上内容需提供相关证明材料予以佐证,加盖单位公章。 |  |  |
|  |  | 0-2分 | 1.投标人具有车辆检测传感器相关软件著作权的，得1分； 2.投标人具有视频巡检车相关软件著作权的，得1分； 注：以上内容需提供证明材料加盖单位公章。 |  |  |
| 4.1.7 | 服务能力 | 0-3分 | - 1、承诺本项目投入驻场人员不少于3人的，得2分，本项最高得2分； - 2、若承诺的驻场人员中具有一名高级职称的加1分，本项最高得1分； 注：1.提供承诺书并加盖公章，格式自拟。 2.提供相关证明材料与所在单位连续缴纳近三个月社保证明（公司注册时间未满三个月的，提供最近一个月的社保证明,公司注册时间未满一个月的，提供公司社会保险参保证明)，未提供不得分。 |  |  |
| 4.1.8 | 售后服务 | 0-8分 | 1.供应商应提供详细的售后服务方案，根据售后服务内容、售后服务保证措施等内容。根据合理性和科学性，进行综合打分。（0-4分） |  |  |
|  |  |  | 2.根据投标供应商售后服务网点的距离便利性、售后服务响应时间，进行打分。（0-4分） |  |  |
| 4.1.9 | 质保期 | 0-3分 | 采购文件中规定质保期为3年（36个月），根据投标人提供的质保期承诺，每增加1年得1分，最高得3分。 |  |  |
| 5 | 报价部分 |  |  |  | 合计15分 |
| 5.1 | 报价评分的初评 报价评分开标后评标专家组成员对各供应商的报价部分进行审查。 - 报价评分中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下： 1）开标一览表总价与投标报价表汇总数不一致的，以开标一览表为准； 2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； 4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。 5）▲如投标人缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。 |  |  |  |  |
| 5.2 | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标人利益调整合同价格。 |  |  |  |  |
| 5.3 | 报价得分： 价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价(折扣)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分：（评标基准价/投标报价）*15。 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |  |  |  |

七、投标人义务

投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市臻格工程项目管理有限公司备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。