瑞安市全域幸福河湖建设技术指导及支撑服务项目（重）

招

标

文

件

项 目  编 号：RXCG2024002-1

采 购  方 式：公开招标

采   购   人：瑞安市水利局

采购代理机构：浙江瑞欣工程项目管理有限公司

二○二四年三月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标办法

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

第七部分      实质性响应条款及无效标条款

第八部分      补充通知及答疑（如有）

- 第一部分 招标公告

项目概况

瑞安市全域幸福河湖建设技术指导及支撑服务项目（重）招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2024年04月02日09点 00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：RXCG2024002-1

项目名称：瑞安市全域幸福河湖建设技术指导及支撑服务项目（重）

预算金额（元）：3200000

最高限价（元）：3200000

采购需求：

标项名称：瑞安市全域幸福河湖建设技术指导及支撑服务项目（重）

数量：1

单位：项

预算金额（元）：3200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 瑞安市全域幸福河湖建设技术指导及支撑服务（详见招标文件第三部分）。

合同履约期限：详见招标文件第三部分。

本项目接受联合体投标：¨是，þ否。

- 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 3.本项目的特定资格条件：无。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 三、获取（下载）招标文件

时间：/至投标文件提交截止时间前，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台线上获取

方式：投标人登录政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年04月02日09点00分 （北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

开启时间：2024年04月02日09点00分 （北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）、浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑投标人对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展、扶持不发达地区和少数民族地区等，详见招标文件第二部分“投标人须知”。

（2）电子招投标的说明：①本项目采用全流程电子化交易，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标人须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。申领CA数字证书:申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”:前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）;④招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。⑤若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。注：投标人在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在投标文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 招标文件公告期限与招标公告公告期限一致。

- 潜在供应商已依法获取招标文件，认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载专区下载。注意：游客通道获取的招标文件仅供浏览使用，潜在供应商请通过规定方式依法获取招标文件。

- 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：瑞安市水利局

地    址：瑞安市滨江大道368号气象防汛大楼

传    真：0577-58917090

项目联系人（询问）：程女士

项目联系方式（询问）：0577-66756079

质疑联系人：程女士

质疑联系方式：0577-66756079

2.采购代理机构信息

名    称：浙江瑞欣工程项目管理有限公司

地    址： 瑞安市瑞安经济开发区起步区安阳南路228号

传    真：/

项目联系人（询问）：许一芝/林玉莹

项目联系方式（询问）：13967761864/18767486255

质疑联系人：张晓月

质疑联系方式：13967780033

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 瑞安市财政局政府采购监管科

地    址： 瑞安市万松东路379号瑞安财税大楼1505室

传    真：0577-65822153

联 系 人 ： 蔡先生

监督投诉电话： 0577-65827567

- 第二部分 投标人须知

- 前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市全域幸福河湖建设技术指导及支撑服务项目（重） |
| 2 | 项目编号 | RXCG2024002-1 |
| 3 | 采购方式及评审方法 | 公开招标；综合评分法 |
| 4 | 预算金额及最高限价 | 预算金额：3200000（元） 最高限价：3200000（元） |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 ¨预留份额专门面向中小企业采购 ¨部分预留份额项目面向中小企业采购 þ未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予 10% （10%—20%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价给予/ （4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 项目属性 | ¨A货物类，单一产品或核心产品为： 。 þB服务类。 |
| 7 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：瑞安市全域幸福河湖建设技术指导及支撑服务项目（重） ；属于 其他未列明行业 。 注：中小企业的划分标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行 |
| 8 | 是否允许 采购进口产品 | þ本项目不允许采购进口产品。 ¨可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品；如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不会对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 9 | 是否允许分包 | ¨ 不允许分包。 þ 允许将非主体、非关键性的无人机智慧巡河（2年）工作分包。 |
| 10 | 是否接受 联合体投标 | þ不接受 ¨接受 |
| 11 | 投标保证金 | 不需要 |
| 12 | 是否需要缴纳 履约保证金 | þ不需要 ¨需要 |
| 13 | 预付款 | þ预付款为本项目采购合同金额的40％； ¨本项目为分年度安排预算，每年预付款为项目年度计划支付资金额的 ％。 ¨本项目为实施以人工投入为主且按月支付，不约定预付款。 ¨中标供应商如为大型企业，采购人可不约定预付款。 |
| 14 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日内有效。 |
| 15 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 16 | 提交投标文件 截止时间及 开标时间 | 2024年04月02日09时00分（北京时间） |
| 17 | 特别说明 | # 中标人在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件壹正叁副。 |
| 18 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

- 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

### 2.5 “中标人”系指在本次招标中中标的投标人。

### 2.6 “评标委员会”系指依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和浙江省及项目所在地的有关政府采购招投标规定，结合本项目的实际，组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

2.7“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.8“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.9 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

2.10 投标人必须对招标文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在“投标人须知”中明确规定可以采购进口产品，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，其投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内，视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6 支持中小企业信用融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），投标人若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

4. 询问、质疑、投诉

4.1投标人询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

4.2投标人质疑

4.2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理。投标人在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3投标人投诉

4.3.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

4.3.5 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例；

5.1.7实质性响应条款及无效标条款；

5.1.8补充通知及答疑（若有）。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要采购人或采购代理机构澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。采购人或采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

6.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）；

11.1.4本项目的特定资格要求（如有）；

11.1.5联合协议（如有）。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.9投标人认为需要提供的其它文件和资料（如有）。

11.3报价文件：

11.3.1第（）轮开标一览表（报价表）；

11.3.2分项报价明细表；

11.3.3中小企业声明函（如有）。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

- 投标报价

13.1投标人提供的货物和服务价格应该用人民币报价。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买货物、服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

13.2本次招标只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次招标的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

13.3投标人在报价文件上传的价格和电子交易平台填写的金额不一致时，以投标人上传的报价文件为准，对投标人的报价进行修正。

14.投标文件的签署、盖章

14.1投标文件按照招标文件格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

14.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

15. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

15.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

15.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

15.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的磋商截止期。

15.4投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

16.投标文件的无效处理

属于招标文件无效标规定的情形的，投标无效。

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。▲投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4本政府采购项目不允许转包。

18.备份投标文件（本项目无需提供）。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

19.开标

19.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

19.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定时间内完成在线解密。

19.3投标文件未按时解密，视为投标文件撤回。

- 19.4解密开启投标文件后，采购代理机构通过电子交易平台发出询标函，投标人在规定的时间内真实完整填写《采购活动现场确认声明书》通过电子交易平台提交并电子签章。

20.资格审查

20.1采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

20.2▲投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

20.4合格投标人不足3家的，不得评审。

20.5▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。

20.6▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

20.7▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

21.信用信息查询

21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接收资格审查时的信用记录。

21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。

21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

21.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评审

22.评标委员会

22.1评标委员会组成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5（含）人以上单数，其中评标委员会不得少于成员总数的三分之二。

22.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单或根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3评标纪律：

（1）评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

（2）与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

（3）评标委员会成员不得私下接触联系投标人，不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

（4）保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

（5）评标委员会成员不得将自身意见强加给其他评标委员会成员，或私下相互串通压制其他评标委员会成员的意见。

（6）评标委员会成员不得征询采购人对投标人的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

（7）严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及投标人商业秘密的信息。

（8）评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交采购代理单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

22.4评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

22.5保密义务：参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 六、定 标

23. 确定中标人

23.1采购人将自收到评标报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

23.2采购人在收到评标报告后5个工作日内未确定中标人且不提出异议的，视为确定评标报告提出的排序第一的投标人为中标人。

24. 中标通知书与中标结果公告

24.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式发出中标通知书。

24.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准、中标公告期限以及评标委员会名单等。中标人享受中小企业扶持政策的，采购代理机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

24.3采购代理机构在中标人确定后2个工作日内，在“温州市公共资源交易网—瑞安市分网”（http://www.ruian.gov.cn/）及“浙江省政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布中标结果公告。

24.4采购结果公告期限为1个工作日。

- 代理服务费

经采购人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由中标人支付，采购代理服务费根据预算金额依据发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的服务类收费标准收取，不足捌仟元按捌仟元收取。采购代理服务费不在报价中单列（各投标人应在报价中予以考虑），该费用必须在领取中标通知书前付清。

- 七、合同授予

26. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

27. 合同的签订

27.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件等确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

27.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标或者中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27.4鼓励有条件的采购人与中标人通过政府采购电子交易平台在线签订政府采购合同。

- 28.履约保证金和预付款

28.1履约保证金拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持投标人以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

投标人也可以登录政采云平台-[金融服务]—[我的项目]—[已备案合同]以保函形式提供：①投标人在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。②在弹框里查看推荐的保函产品，投标人自行选择保函产品，点击[立即申请]。③在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

28.2预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、投标人诚信等因素，可以要求投标人提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

投标人也可以登录政采云前台大厅选择金融服务-[保函保险服务]出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写投标人信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

- 八、电子交易活动的中止

29. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 九、验收

31.验收

31.1采购人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分 采购需求

- 一  概述

1.1此份招标内容及技术要求书是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标人需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购服务进行投标报价。

1.2现场踏勘：各投标人于投标截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

1.3投标人必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

1.4本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

1.5在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或问题，投标人须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期投标人不再作答复，有关风险及责任由投标人自行承担。

- 二  采购内容

- （一）项目背景：

2023年，为响应习近平总书记关于建设造福人民的幸福河伟大号召，落实省1号总河长令《浙江省全域建设幸福河湖行动计划（2023-2027年）》重要指示精神，省水利厅起草《浙江省全域建设幸福河湖评价管理办法（征求意见稿）》，同时联合省财政厅启动2024年全域幸福河湖建设项目遴选。为落实上级有关决策部署，瑞安启动《瑞安市全域建设幸福河湖规划》修编、完成《瑞安市全域幸福河湖建设项目实施方案》，并作为全省20个之一、温州4个之一成功入选首批幸福河湖项目县。

按省厅要求，应根据《瑞安市全域幸福河湖建设实施方案（2024-2025）》全面启动幸福河湖建设工作，并于2025年底对实施方案各项任务完成情况及指标达成情况进行专项验收。为保障瑞安市实现“瑞海云江，水秀澜安”总体目标，打造“幸福河湖示范样板”，推动瑞安建成幸福河湖达标县，根据省级达标县建设相关要求及瑞安市实际，开展瑞安市幸福河湖达标县创建技术支撑服务是必须也十分必要的。

- （二）采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 分项名称 |  |  | 数量 | 综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幸福河湖达标县创建全过程技术支撑 | ①《瑞安市幸福河湖达标县创建验收总结报告》及相关台账资料 |  |  | 1项 | 400000元 |
|  |  | ②6个新建工程稽察项目书面巡查报告（中期和验收） |  |  | 12次 | 10000元 |
|  |  | ③宣传视频/报道 | 宣传视频 |  | 3部 | 45000元 |
|  |  |  | 国家级报道 | “幸福河湖”建设 | 1篇 | 120000元 |
|  |  |  |  | 河长制工作（河湖治理管护经验） | 2篇 | 11250元 |
|  |  |  | 省级报道 |  | 2篇 | 11250元 |
| 2 | 初设报告技术咨询 | 《***项目初步设计报告技术咨询意见》 |  |  | 7篇 | 30000元 |
| 3 | 无人机智慧巡河 （2年） | 《52条县级河道智慧巡河报告》 |  |  | 104次 | 730元 |
|  |  | 《4条市级河道智慧巡河报告》 |  |  | 32次 | 752.5元 |
| 4 | 工程信息化管理 | ①A3一体机 |  |  | 1台 | 14000元 |
|  |  | ②台式电脑 |  |  | 1台 | 5800元 |
|  |  | ③刻录机 |  |  | 1台 | 200元 |
| 5 | 滨水空间开放共享机制研究 | 《瑞安市典型河道滨水空间开放共享指导意见》 |  |  | 1篇 | 400000元 |
| 6 | 河道断面淤积监测（2年） | 《瑞安市年度淤积监测报告》 |  |  | 800个 | 625元 |
| 7 | 重要河湖健康评价 | ①金潮港一条河道河湖健康评价报告 |  |  | 1篇 | 250000元 |
|  |  | ②林溪、桐溪、高楼溪、大楠溪、中塘河、下塘河六条河道河湖健康评价报告 |  |  | 6篇 | 150000元 |
| 总计（元） |  | 3200000元 |  |  |  |  |

- （三）主要内容：

为保障项目高标准、高质量推进，力争全省首批乃至全国全域幸福河湖达标县、示范县，结合省全域幸福河湖有关要求及瑞安市河湖重点工作，本次全过程技术支撑服务主要工作内容如下：

- 1.幸福河湖达标县创建全过程技术支撑

1.1在达标县创建过程中提供全过程的问题咨询、进度跟踪、工作检查、创建指导等，及其他相关技术支撑服务工作，并协助开展达标县评价指标定期更新填报。

1.2响应省水利厅、财政厅对达标县建设评估认定要求，开展自评材料、相关佐证台账整理及汇编，完成达标县总结报告、自评估报告编制等，为瑞安市顺利通过达标县创建提供有力技术支撑服务。响应省水利厅、财政厅要求，对项目的绩效评价台账资料进行收集和整理。

1.3开展项目建设过程合规性检查，主要对幸福河湖建设实施方案中6个新建项目，检查项目建设程序合规性及台账完整性等相关服务工作，包含中期检查评估和最终验收评估两次。

1.3.1组织专家组对幸福河湖建设6个新项目进行全面的、全过程的检查，主要内容包括前期设计、建设管理、投资计划下达与执行、资金使用与管理、质量管理与安全生产、农民工工资支付保障等国家有关法律、法规、规章和技术标准执行情况，指出工程存在的主要问题，提出相应的整改意见和建议并督促整改落实，提交项目稽察报告和稽察总结工作报告。

1.3.2  6个新建项目清单如下（仅供参考，具体以采购人实际要求为准）：

| 序号 | 项目名称 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市飞云街道瑞平界右河瑞安学院段美丽河道工程 | 556 |
| 2 | 瑞安市潘岱街道江都社区盖竹河生态修复工程 | 574 |
| 3 | 曹村镇清泉溪河道治理工程 | 105 |
| 4 | 曹村镇宋岙溪河道治理工程 | 194 |
| 5 | 瑞安市平阳坑镇岙底溪综合整治工程 | 1800 |
| 6 | 瑞安市三十二溪芳庄乡周垟岗堤路共建项目 | 2000 |

1.4协助幸福河湖建设相关宣传工作，协助对瑞安市全域幸福河湖建设及成效等相关工作进行视频及宣传报道，宣传费用、专家咨询评审及相关会议费用均包含在投标报价中。

- 2.初设报告技术咨询

对瑞安市水利局2024-2025年2年内报批的初步设计报告进行技术咨询（具体项目以采购人咨询启动函为准，暂定2年7篇），出具咨询意见，按实际报告数量结算。

- 3.无人机智慧巡河（2年）

3.1民间河长智慧巡河相关工作：

| 序号 | 内容 | 数量（条） | 次数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县级河道智慧巡河 | 52 | 1次/年/条 | 每条河每次巡河完成向采购人提供智慧巡河报告，包括巡河照片、巡河视频、巡河过程中发现的问题等 |
| 2 | 市级河道智慧巡河 | 4 | 1季度1次，共4次/年/条 |  |

- 3.2河道清单：

| 序号 | 河道名称 | 河道起讫点 | 长度（公里） | 流经乡镇（街道） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞平塘河（左干） | 江溪水闸——瑞平塘河汇合口 | 11.502 | 飞云街道、云周街道、仙降街道 |  |
| 2 | 下村河 | 金家堡村——瑞平塘河左干汇合口 | 1.972 | 飞云街道 |  |
| 3 | 红龙河 | 林垟河汇合口——瑞平塘河右干汇合口 | 2.101 | 南滨街道 |  |
| 4 | 韩田大河 | 韩田横河汇合口——温瑞塘河汇合口 | 1.914 | 塘下镇 |  |
| 5 | 赵宅河 | 轮船河汇合口——韩田横河汇合口 | 2.575 | 塘下镇 |  |
| 6 | 林垟河 | 谷垟河汇合口——瑞平塘河右干汇合口 | 2.435 | 南滨街道 |  |
| 7 | 吴桥河 | 龙潜前河汇合口——南市河汇合口 | 0.716 | 南滨街道 |  |
| 8 | 谷垟河 | 谷垟河-2汇合口——龙潜后河汇合口 | 1.555 | 南滨街道 |  |
| 9 | 龙潜前河 | 龙潜村——吴角洲河汇合口 | 0.634 | 南滨街道 |  |
| 10 | 拱瑞山河 | 温瑞塘河汇合口——沿河汇合口 | 1.393 | 安阳街道、东山街道 |  |
| 11 | 雅儒河 | 温瑞塘河汇合口——东山下埠水闸 | 3.679 | 东山街道、上望街道 |  |
| 12 | 下塘河 | 场桥浦汇合口——上望水闸 | 12.096 | 塘下镇、上望街道、莘塍街道、汀田街道 |  |
| 13 | 龙潜后河 | 龙潜村——吴角洲河汇合口 | 0.482 | 南滨街道 |  |
| 14 | 蔡桥河 | 杨黄底河汇合口——瑞平塘河右干汇合口 | 2.944 | 南滨街道 |  |
| 15 | 瑞平界河 | 杜山头河汇合口——垟心河汇合口 | 3.217 | 飞云街道 |  |
| 16 | 直洪殿河 | 瑞平塘河右干汇合口——大垟河汇合口 | 2.238 | 飞云街道、南滨街道 |  |
| 17 | 大畈河 | 温瑞塘河汇合口——新河沥汇合口 | 2.717 | 塘下镇 |  |
| 18 | 士庄河 | 凤胜村——凤渎横河汇合口 | 0.847 | 塘下镇 |  |
| 19 | 轮船河 | 西湖河汇合口——南滨街道中心河汇合 | 3.27 | 南滨街道 |  |
| 20 | 大桥河 | 轮船河汇合口——蔡桥河汇合口 | 1.618 | 南滨街道 |  |
| 21 | 雅儒西河 | 温瑞塘河汇合口——沿河汇合口 | 1.815 | 安阳街道、东山街道 |  |
| 22 | 高岗河 | 温瑞塘河汇合口——沿河汇合口 | 1.515 | 安阳街道、东山街道 |  |
| 23 | 斗门直河 | 杨黄底河汇合口——塘头水闸 | 4.941 | 南滨街道 |  |
| 24 | 上余河 | 瑞平塘河右干汇合口——东阁河汇合口 | 2.203 | 南滨街道 |  |
| 25 | 沙门溪 | 马鞍山水库坝址——金潮港汇合口 | 1.879 | 陶山镇 |  |
| 26 | 金潮港 | 岩头桥——飞云江沙洲村汇合口 | 10.566 | 陶山镇 |  |
| 27 | 沙园河 | 沙园村——瑞平塘河右干汇合口 | 2.277 | 南滨街道 |  |
| 28 | 十八亩河 | 沙园河汇合口——瑞平塘河右干汇合口 | 0.674 | 南滨街道 |  |
| 29 | 西湖河 | 西湖河-2汇合口——林中后河汇合口 | 1.211 | 南滨街道 |  |
| 30 | 三十三溪 | 黄林水库坝址——三十二、三十三溪汇合口 | 13.458 | 湖岭镇 |  |
| 31 | 三十四溪 | 三十二、三十三溪汇合口——岩头桥 | 9.285 | 湖岭镇 |  |
| 32 | 上河 | 横街河汇合口——塘头横河汇合口 | 2.714 | 云周街道、仙降街道 |  |
| 33 | 坳头后河 | 瑞平塘河左干汇合口——翁宅前河汇合口 | 1.668 | 云周街道、仙降街道 |  |
| 34 | 桐溪 | 桐溪水库坝址——飞云江澄头村汇合口 | 6.32 | 桐浦镇 |  |
| 35 | 河溪 | 双坑山塘坝址——飞云江八甲村汇合口 | 12.888 | 陶山镇、马屿镇 |  |
| 36 | 大日溪 | 大日溪水库坝址——飞云江山田上村汇合口 | 8.647 | 马屿镇 |  |
| 37 | 曹村港 | 高宅溪汇合口——云江垟头村汇合口 | 12.5 | 马屿镇、曹村镇 |  |
| 38 | 汇头前河 | 垟心河汇合口——乔里套河汇合口 | 1.629 | 飞云街道 |  |
| 39 | 东坑溪 | 东岩水库坝址——玉泉溪（漈门溪）汇合口 | 4.438 | 高楼镇 |  |
| 40 | 石龙溪 | 大坑溪汇合口——飞云江西村汇合口 | 6.305 | 高楼镇 |  |
| 41 | 大坑溪 | 顺溪水库坝址——石龙溪汇合口 | 2.244 | 高楼镇 |  |
| 42 | 河岙底河 | 大南水库坝址——村口河汇合口 | 7.652 | 马屿镇 |  |
| 43 | 瑞平塘河 | 飞云街道杜山头——飞云街道马道出江闸 | 3.28 | 飞云街道 |  |
| 44 | 大垟河 | 瑞平塘河右干汇合口——宋家埭水闸 | 3.116 | 飞云街道、南滨街道 |  |
| 45 | 高楼溪 | 周兰山溪汇合口——飞云江溪口村汇合口 | 31.384 | 高楼镇 |  |
| 46 | 玉泉溪（漈门溪） | 与文成交界（寨下村）——飞云江小口村汇合口 | 9.366 | 高楼镇 |  |
| 47 | 大会溪 | 仙人岩水库坝址——三十三溪汇合口 | 12.2 | 湖岭镇 |  |
| 48 | 长白桥溪 | 长白桥水库坝址——永安水库坝址 | 7.403 | 湖岭镇 |  |
| 49 | 下硐出江河 | 塘头横河汇合口——下汇村 | 4.04 | 云周街道、仙降街道 |  |
| 50 | 塘头横河 | 塘头纵河汇合口——上河汇合口 | 1.431 | 云周街道、仙降街道 |  |
| 51 | 三十二溪 | 红岩水库坝址——三十三溪汇合口 | 15.643 | 湖岭镇、芳庄乡 |  |
| 52 | 三十一溪 | 叶庄溪汇合口——三十四溪汇合口 | 9.833 | 湖岭镇、林川镇 |  |
| 53 | 飞云江 | 从瑞安与文成交界处——飞云江出海口上望街道 | 70.5 | 陶山镇、桐浦镇、马屿镇、高楼镇、平阳坑镇、玉海街道、锦湖街道、潘岱街道、上望街道、飞云街道、云周街道、仙降街道、南滨街道 | 市级及以上河段 |
| 54 | 中塘河 | 场桥浦汇合口——肖宅水闸 | 12.259 | 塘下镇、东山街道、上望街道、莘塍街道、汀田街道 |  |
| 55 | 瑞平塘河 | 飞云街道杜山头——飞云街道马道出江闸 | 3.28 | 飞云街道 |  |
| 56 | 温瑞塘河 | 塘下镇中北村——安阳街道白岩桥村 | 13.455 | 塘下镇、安阳街道、上望街道、莘塍街道、汀田街道 |  |

- 注：采购人有权在56条河道总数不变的情况下，对需要进行无人机智慧巡河的河道进行更换。

- 4.工程信息化管理

- 硬件采购含A3一体机、台式电脑、刻录机各1台，主要型号配置为：

- 4.1 A3一体机详细参数：

| Bizhub C226基本规格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品类型 |  |  | 桌面式 |
| 颜色支持 |  |  | 彩色 |
| 分辨率 |  | 扫描 | 600dpi×600dpi |
|  |  | 打印 | 1800dpi（等效）×600dpi |
| 灰度级 |  |  | 256 |
| 内存 |  | 标准 | 1GB |
|  |  | 最大 | 3GB |
| 涵盖功能 |  |  | 双面：复印/打印/扫描 |
| 原稿类型 |  |  | 纸张，书本，三维物体（最大2KG） |
| 最大原稿尺寸 |  |  | A3 |
| 输出纸张尺寸 |  |  | A3-A5，B6，A6，长纸 |
| 非复印区域 |  |  | 图像顶部，距边缘4.2mm 图像底部，距边缘3mm 图像左右，距边缘3mm |
| 预热时间 |  |  | 约20秒 |
| 首页输出时间*1 |  | 彩色 | 8.4秒 |
|  |  | 黑白 | 6.8秒 |
| 输出速度 |  | 彩色 | 22页/分钟 |
|  |  | 黑白 | 22页/分钟 |
| 复印缩放倍率 |  | 等倍 | 1:1+/-0.5%或以下 |
|  |  | 比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 |
|  |  | 比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 |
|  |  | 预设 | 3个定制设置 |
|  |  | 缩放 | 25%-400%（以0.1%为增量） |
|  |  | 纵横单独设置 | 25%-400%（以0.1%为增量） |
| 标准纸张容量（80g/m²） |  | 标配纸盒 | 500页×2 |
|  |  | 手送托盘 | 100页 |
| 纸张克重 |  | 标配纸盒 | 60-256g/m² |
|  |  | 手送托盘 | 60-256g/m² |
| 连续复印 |  |  | 1-9,999页 |
| 双面器 |  |  | 无堆叠，A3-A5，B6，A6（60-256g/m²） |
| 电源要求 |  |  | AC220-240V，8.0A,50/60Hz |
| 最大功耗 |  |  | 1.58kw |
| 机身尺寸（宽×深×高） |  |  | 571×660×785.5mm（主机） |
| 机身重量 |  |  | 65Kg（主机） |
| 注：*1：A4横向，全尺寸，第一纸盒从玻璃稿台扫描 |  |  |  |
| 扫描规格（标配） |  |  |  |
| 类型 |  |  | 全彩色扫描仪 |
| 接口 |  |  | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| 协议 |  |  | TCP/IP（FTP,SMB,SMTP,WebDAV） |
| 扫描速度（彩色、黑白同速） |  |  | 30页/分钟 |
| 扫描尺寸 |  |  | 最大A3 |
| 输出格式 |  |  | TIFF,JPEG,PDF,Compact PDF |
| 扫描分辨率 | 推扫描 |  | 200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
|  | 拉扫描 |  | 100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
| 打印规格(标配) |  |  |  |
| 内存 |  |  | 与复合机共享 |
| 打印语言 |  |  | PCL5e/c,PCL6, PostScript3 compatible,XPS |
| 打印速度 |  |  | 与复印速度相同 |
| 打印分辨率 |  |  | 1800dpi (等效)x 600dpi |
| 字体 | PCL |  | 80种字体 |
|  | PS |  | 137种字体 |
| 协议 |  |  | TCP/IP(LPD、Raw SMB、IPP) |
| 操作系统 |  |  | Windows Vista/Vistax64/7/7×64/8.1/8.1×64/10/10×64 Windows Server 2008/2008×64/2008 R2/2012/2012 R2 Mac OSX 10.7,8,9,10.10,10.11 Linux |
| 接口 |  |  | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T USB2.0/USB1.1 |
| 自动输稿器(DF-630) |  |  |  |
| 型号 |  |  | bizhub C226 |
| 形式 |  |  | 选购 |
| 输稿器类型 |  |  | 翻转自动输稿器 |
| 原稿类型 |  |  | 单面：35-128g/m² 双面：50-128g/m² 混合：50-128g/m² |
| 最大原稿尺寸 |  |  | A3 |
| 容量(80g/m²) |  |  | 70页 |
| 进纸速度 |  |  | 30页/分钟 |
| 尺寸(宽x深x高) |  |  | 559mmx474mmx96mm |
| 重量 |  |  | 约5.1Kg |

- 4.2台式电脑详细参数：

| 产品类型 | 商用电脑 |
| --- | --- |
| 操作系统 | 预装Windows 11 家庭单语言版，简体中文 |
| 主板芯片组 | Intel B660 |
| CPU系列 | 英特尔 酷睿i3 12代系列 |
| CPU型号 | Intel 酷睿i3 12100 |
| CPU频率 | 3.3GHz |
| 最高睿频 | 4.3GHz |
| 缓存 | L3 12MB |
| 核心代号 | Alder Lake |
| 核心/线程数 | 四核心/八线程 |
| 制程工艺 | Intel 7（10纳米） |
| 内存容量 | 8GB |
| 内存类型 | DDR4 |
| 最大内存容量 | 32GB |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | Intel GMA HD（集成于处理器） |
| 显存容量 | 共享内存容量 |
| 显示器尺寸 | 21.5英寸 |
| 无线网卡 | WiFi6，支持双频802.11a/b/g/n/ac（2.4G+5GHz）无线协议 |
| 数据接口 | 前置面板：4×USB3.1，2×USB3.2 后置面板：4×USB |
| 音频接口 | 前置面板：1×耳机输出接口，1×麦克风输入接口 后置面板：3×音频接口 |
| 视频接口 | 1×VGA，1×HDMI |
| 网络接口 | 1×RJ45（网络接口） |
| 其它接口 | 2×PS/2 |
| 机箱类型 | 立式 |
| 机箱颜色 | 黑色 |
| 机箱尺寸 | 373×145×290mm |
| 机箱重量 | 5.675kg |

- 4.3刻录机详细参数：

| 品名 | USB外置光驱 |
| --- | --- |
| 光驱类型 | CD刻录机 |
| 刻录速度 | CD24X/DVD8X |
| 支持盘片 | 支持DVD、CD等格式光盘 |
| 适用尺寸 | 支持120mm、80mm系列光盘 |
| 供电接口 | Mini USB |
| 数据线长 | 50cm |
| 传输速率 | USB2.0 |

注：1.以上设备详细技术参数指标可能源自于某一品牌型号产品，请投标人选择技术指标达到或优于以上要求的产品进行投标报价，并提供相应证明（若有）；

2.以上设备质保期不少于1年。

- 5.滨水空间开放共享机制研究

- 以山区和平原典型河道为研究对象（具体河道由采购人指定），根据典型河道沿线防洪、生态保护要求及水域岸线开发利用现状、后期需求，进一步细化典型河道功能分区。在此基础上，结合河道幸福河湖建设要求，编制《瑞安市xx河道滨水空间开放共享指导意见》，明确各功能分区涉水准入行为名录、涉水许可优化流程、开放共享涉水建管权责分工和市场参与河湖建管长效机制建议，期间支撑开展指导意见上会、审议、发布等。

- 6.河道断面淤积监测（2年）

- 为更好地推进河道清淤工作，科学合理制定清淤计划，按年度开展河道断面淤积监测，每年度布设监测断面约400条（监测断面数量仅供参考，具体以采购人实际提供为准），根据监测数据，编制年度淤积监测报告。

- 最终结算金额按采购人确认的实际布设监测断面数量，按实计量。

- 7.重要河湖健康评价

- 本次瑞安市河道健康评价工作，拟在资料收集、现状调查的基础上，参照水利部《河湖健康评价指南》（试行）、《浙江省河湖健康及水生态健康评价指南（试行）》等技术导则要求，对金潮港（水利部名录里的金潮港范围）、高楼溪、大楠溪、林溪、桐溪、中塘河、下塘河等7条河道（共约130km）开展专项调查监测、生态健康评价并编制健康评价报告，建立河湖健康档案。

- （四）成果要求：

- 具体成果材料要求如下：

- 1.幸福河湖达标县创建全过程技术支撑

①响应省水利厅、财政厅对达标县建设评估认定时间要求，提交《瑞安市幸福河湖达标县创建验收总结报告》，《瑞安市幸福河湖达标县创建自评估报告》及相关台账资料，最终需提交的报告类型以省里要求为准；响应省水利厅、财政厅要求，对瑞安市全域幸福河湖建设项目的绩效评价台账资料进行收集和整理；

- ②对6个新建项目，按照工程稽察的相关要求，组织专家组对工程实施情况进行全面巡查（项目实施中期和验收前各一次），及时发现并解决相关问题，进一步提升工程实施的规范性，每个项目分别提交稽察报告和稽察总结报告；

- ③达标县建设过程指导记录及相关宣传报道：

| 序号 | 宣传视频/报道 | 内容 | 数量 | 要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣传视频（3种类型） | 山区河道宣传 | 1部 | 每部时长不少于3分钟，在新兴媒体平台上宣传推送，并拥有一定的播放率与点击率 | 2025年12月上旬前 |
|  |  | 平原河道宣传 | 1部 |  |  |
|  |  | 城市河道宣传 | 1部 |  |  |
| 2 | 国家级报道 | “幸福河湖”建设 | 1篇 | 1篇，《中国水利报》单版 |  |
|  |  | 河长制工作（河湖治理管护经验） | 1篇/年 | 1年1篇，共2篇，国家级媒体《中国水利报》 |  |
| 3 | 省级报道 | “幸福河湖”建设 | 1篇/年 | 1年1篇，共2篇，省级报道不包括政府部门网站 |  |

- 2.初设报告技术咨询

中标人每次接到采购人发出的咨询启动函起，1个月内出具该项目的《***项目初步设计报告技术咨询意见》。

- 3.无人机智慧巡河（2年）

| 序号 | 内容 | 数量（条） | 次数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县级河道智慧巡河 | 52 | 1次/年/条 | 每条河每次巡河完成向采购人提供智慧巡河报告，包括巡河照片、巡河视频、巡河过程中发现的问题等 |
| 2 | 市级河道智慧巡河 | 4 | 1季度1次，共4次/年/条 |  |

- 4.工程信息化管理

- 硬件采购：A3一体机、台式电脑、刻录机各1台。

- 5.滨水空间开放共享机制研究

- ①2024年4月30日前，完成《瑞安市xx河道滨水空间开放共享指导意见》初稿；

- ②2024年6月30日前，完成成果征求意见，形成《瑞安市xx河道滨水空间开放共享指导意见》验收稿。

- 6.河道断面淤积监测（2年）

- ①2024年9月30日前，完成400条河道断面淤积监测，并分别提交《瑞安市xx河道淤积监测报告》；

- ②2025年9月30日前，完成400条河道断面淤积监测，并分别提交《瑞安市xx河道淤积监测报告》。

- 7.重要河湖健康评价

- ①2024年10月上旬，完成金潮港、林溪、桐溪三条河道河湖健康评价报告；

- ②2025年10月上旬，完成高楼溪、大楠溪、中塘河、下塘河四条河道河湖健康评价报告。

- 三  人员配置要求：

- 1.本项目需要配备1名项目负责人和1名项目技术负责人。

- 2.中标人在接到采购人通知的24小时内，需要到现场进行技术指导。

- 3.中标人每季度至少一次，为采购人提供定期现场技术服务。

- 4.有关项目的现场调研、重要会议及相关汇报等工作，项目负责人或项目技术负责人接到采购人通知后必须到场。

- 四  合同履约期限：

- 1、服务期：自签订合同之日起至本项目结束。

- 2、本项目为固定单价合同，如服务期未到，预算金额（3200000元）已支付完毕，合同生效至预算金额支付完毕止；如服务期已到，预算金额未使用完，则合同生效至服务期完毕止。

- 五  投标报价：

本项目为固定单价合同，投标人报价应为承包完成所规定内容的全部工作所发生的一切费用，包括但不限于本合同资料收集、调研、成果编制、文本打印、宣传费用、专家咨询评审费用、相关会议费用、人员工资、仪器设备费、奖金、交通、差旅、税费、利润及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用，并承担一切风险责任。投标人应从特点，市场行情及自身的能力，技术、管理水平，确定最终报价。

本招标文件提供的采购相关工作内容清单仅供参考，具体以采购人实际要求为准，清单存在与实际偏差的风险，由投标人自行考虑。

- 六  付款方式：

- 1、预付款：

- 合同签订以及具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同价款的40%作为预付款（预付款在支付第一期进度款时扣回，金额不足在第二期进度款中扣回，以此类推）。

2、预付款担保：

预付款担保的形式为：采用银行保函形式。

1）出具保函的机构：需经采购人确认。

2）为见索即付保函：在出现下列情况时，采购人不需要出具任何证明和理由，就可对银行保函进行收兑。

①中标人没有实施合同或未履行合同义务时；

②中标人因涉及相关司法案件导致预付款被采取查封、冻结或扣划等处置时；

③因不可抗力等原因导致该项目无法实施（包括暂停）时。

3）保函期限：在剩余货款支付完毕之前，应保证银行保函持续有效。

4）如因中标人未及时提供预付款担保，导致采购人无法支付预付款，不影响中标人履行合同义务，不得以此拖延或不履行合同义务。

5）预付款担保参考格式详见其他附表，可根据银行要求做相应修改。

- 3、进度款：

- “（二）采购清单”序号第1-6项工作按年度结算，结算时间为每年的11月30日前，凭采购人出具的子项目验收合格凭证全额支付相应款项。

“（二）采购清单”序号第7项工作：

①凭采购人出具的验收合格凭证及报告质量被浙江省水利厅评定为“优秀”的证明，全额支付相应款项，若无浙江省水利厅评定的“优秀”的证明，则支付该款项的90%；

①若浙江省水利厅没有组织评定报告质量，凭采购人出具的验收合格凭证全额支付相应款项。

注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定（根据浙财采监[2022]3号文件）；

- 对于满足合同支付约定条件的，采购人于收到中标人开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。

- 第四部分 评标办法

评标办法前附表

| - 序号 | - 评标标准 | 主观分/客观分 | - 权重 | - 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 自2021年1月1日以来，投标人提供一个类似项目业绩的，得1分，本项最高得1分。 注：提供中标（成交）通知书和合同扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章），或者提供合同和发票扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章），业绩认定时间以合同签订时间为准，否则不得分。 | - 客观分 | 1分 | - 业绩情况 |
| - 2 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含水利水电、工程测量和地理信息），每提供1项得1分，最高得3分。 注：有效性认定：须提供以上证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章），并在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分；以官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以投标人提供的证明材料为准。 | - 客观分 | 3分 | - 管理体系认证 |
| - 3 | 投标人具有从事本项目工作相关的CMA资质证书，（能力包含水和废水、土壤和水系沉积物、水生生物、渔业、植株、生活饮用水），每提供1项得0.5分，最高得3分。 注：须提供相关证书或其他证明材料扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章），未提供不得分。 | - 客观分 | 3分 | - 综合实力 |
| - 4 | 项目负责人： ①具有水利水电相关专业高级工程师职称的，得3分，具有水利水电相关专业中级工程师职称的，得1分。 ②同时具有水利水电相关专业咨询工程师（投资）证书的，得1分； ③同时具有水利水电相关专业注册土木工程师执业资格证书的，得1分。 注：1.须提供相关职称证书、执（职）业证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章），如证书上不能体现专业，另需提供学历（学位）证书，未提供不得分。 - 在投标人单位近3个月（含）以上连续缴纳的社保证明扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章），未提供不得分。若投标单位成立未满3个月需提供相关证明扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。 | - 客观分 | 5分 | - 拟派项目负责人 |
| - 5 | 技术负责人： ①具有水利水电相关专业高级工程师职称的，得3分，具有水利水电相关专业中级工程师职称的，得1分。 ②同时具有水利水电相关专业咨询工程师（投资）证书的，得1分； ③同时具有水利水电相关专业注册测绘师执业资格证书的，得1分。 注：1.须提供相关职称证书、执（职）业证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章），如证书上不能体现专业，另需提供学历（学位）证书，未提供不得分。 2.在投标人单位近3个月（含）以上连续缴纳的社保证明扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章），未提供不得分。若投标单位成立未满3个月需提供相关证明扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。 | - 客观分 | 5分 | - 拟派技术负责人 |
| - 6 | 拟派本项目组人员（项目负责人、技术负责人除外）： 具有水利规划、工程测绘、防灾减灾与生态水利、水文水资源、地理信息系统等专业，每类专业具有一个中级及以上职称的，得2分，具有一个初级职称的，得1分，同专业人员按最高分计，不重复得分，最多可得10分。 注：1.须提供相关职称证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章），未提供不得分。 2.在投标人单位近3个月（含）以上连续缴纳的社保证明扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章），未提供不得分。若投标单位成立未满3个月需提供相关证明扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。 | - 客观分 | 10分 | - 拟派项目组人员 |
| 7 | 对本项目的理解和定位： - 1.全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得4分， - 2.相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得3分， - 3.与采购标的实现及合同履约相关但有不足或落地执行性差或阐述不清晰得2分， 4.未提供相关内容得0分。 | - 主观分 | 4分 | - 项目理解和定位 |
| 8 | 对本项目的意义和必要性： - 1.全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得5分， - 2.相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得3分， - 3.与采购标的实现及合同履约相关但有不足或落地执行性差或阐述不清晰得2分， 4.未提供相关内容得0分。 | - 主观分 | 5分 | - 项目意义和必要性 |
| 9 | 对本项目调研的书面阐述情况： - 1.全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得4分， - 2.相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得3分， - 3.与采购标的实现及合同履约相关但有不足或落地执行性差或阐述不清晰得2分， 4.未提供相关内容得0分。 | - 主观分 | 4分 | - 项目调研书面阐述情况 |
| 10 | 对项目实施方案的合理性、可行性： - 1.全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得5分， - 2.相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得3分， - 3.与采购标的实现及合同履约相关但有不足或落地执行性差或阐述不清晰得2分， - 4.未提供相关内容得0分。 | - 主观分 | 5分 | - 项目实施方案 |
| 11 | - 对项目重点难点的分析： - 1.全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得5分， - 2.相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得3分， - 3.与采购标的实现及合同履约相关但有不足或落地执行性差或阐述不清晰得2分， - 4.未提供相关内容得0分。 | - 主观分 | 5分 | - 项目重点难点的分析 |
| 12 | - 对项目在重点、难点提出的解决方案： - 1.全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得5分， - 2.相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得3分， - 3.与采购标的实现及合同履约相关但有不足或落地执行性差或阐述不清晰得2分， ## 4.未提供相关内容得0分。 | - 主观分 | 5分 | - 项目重点、难点解决方案 |
| 13 | 进度总体控制计划： - 1.全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得4分， - 2.相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得3分， - 3.与采购标的实现及合同履约相关但有不足或落地执行性差或阐述不清晰得2分， - 4.未提供相关内容得0分。 | - 主观分 | 4分 | - 进度总体控制计划 |
| 14 | 进度实施计划安排： - 1.全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得5分， - 2.相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得3分， - 3.与采购标的实现及合同履约相关但有不足或落地执行性差或阐述不清晰得2分， - 4.未提供相关内容得0分。 | - 主观分 | 5分 | - 进度实施计划安排 |
| 15 | 建立项目质量保障机制： - 1.全面、专业、针对采购需求及实际特点、有利于采购标的实现及合同履约得5分， - 2.相对全面但采购需求及实际特点针对性不足、不影响采购标的实现及合同履约得3分， - 3.与采购标的实现及合同履约相关但有不足或落地执行性差或阐述不清晰得2分， - 4.未提供相关内容得0分。 | - 主观分 | 5分 | - 项目质量保障机制 |
| 16 | 预期成果： - 成果体系完整性，（评分范围：3,2,1,0）； - 报告框架安排，（评分范围：3,2,1,0）； - 成果表达方式，（评分范围：3,2,1,0）。 | - 主观分 | 9分 | - 预期成果 |
| 17 | - 服务期保障体系的全面、合理，针对性： - 1.服务期内容（包括但不限于服务承诺、服务内容、应急响应方案等），（评分范围：4,3,2，0）； - 2.服务措施（包括但不限于服务承诺落实保障措施等），（评分范围：4,3,2，0）； ## 3.服务人员（包括但不限于人员力量保障等），（评分范围：4,3,2，0）。 | - 主观分 | 12分 | - 服务期保障体系 |
| - 18 | - 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10分］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 # 注：对小型和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，扣除比例为：小型、微型企业均扣除10%。 |  | - 10分 | - / |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.1本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

1.3商务分、技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）。项目评标过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

二、评标标准

2.1 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律法规经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评标结果，按照评审得分由高到低推荐中标候选供应商（中标候选供应商应包括所有合格投标人），并编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评审中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.3▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

4.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

4.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.3.6法律、法规或规章规定的其他串通行为。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评审工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、投标人造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

以下条款为服务双方必须遵守的主要条款，服务双方也可根据实际情况另签合同文本，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

瑞安市水利局采购的瑞安市全域幸福河湖建设技术指导及支撑服务项目（重），经评标委员会决标               为中标人。甲、乙双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

采购人：                         （以下简称甲方）

中标人：                         （以下简称乙方）

按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订合同如下。

第一条  合同名称

瑞安市全域幸福河湖建设技术指导及支撑服务项目（重）协议。

第二条 合同方案项目主要服务内容

乙方为甲方提供以下服务：

根据采购文件，乙方对瑞安市全域幸福河湖建设技术指导及支撑服务项目（重）提供幸福河湖达标县创建全过程技术支撑、初设报告技术咨询、无人机智慧巡河（2年）、工程信息化管理、滨水空间开放共享机制研究、河道断面淤积监测（2年）、重要河湖健康评价共7个工作的服务，详见招标文件第三部分。

- 第三条  项目进度要求及项目成果要求

| 主要任务 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 1.幸福河湖达标县创建全过程技术支撑 | ①响应省水利厅、财政厅对达标县建设评估认定时间要求，提交《瑞安市幸福河湖达标县创建验收总结报告》、《瑞安市幸福河湖达标县创建自评估报告》及相关台账资料，最终需提交的报告类型以省里要求为准；响应省水利厅、财政厅要求，对瑞安市全域幸福河湖建设项目的绩效评价台账资料进行收集和整理； - ②对6个新建项目，按照工程稽察的相关要求，组织专家组对工程实施情况进行全面巡查（项目实施中期和验收前各一次），及时发现并解决相关问题，进一步提升工程实施的规范性，每个项目分别提交稽察报告和稽察总结报告； - ③达标县建设过程指导记录及相关宣传报道： 序号; 宣传视频/报道; 内容; 数量; 要求; 完成时间. 1; 宣传视频（3种类型）; 山区河道宣传; 1部; 每部时长不少于3分钟，在新兴媒体平台上宣传推送，并拥有一定的播放率与点击率; 2025年12月上旬前. 平原河道宣传; 1部. 城市河道宣传; 1部. 2; 国家级报道; “幸福河湖”建设; 1篇; 1篇，《中国水利报》单版. 河长制工作（河湖治理管护经验）; 1篇/年; 1年1篇，共2篇，国家级媒体《中国水利报》. 3; 省级报道; “幸福河湖”建设; 1篇/年; 1年1篇，共2篇，省级报道不包括政府部门网站. |
| 2.初设报告技术咨询 | 乙方每次接到甲方发出的咨询启动函起，1个月内出具该项目的《***项目初步设计报告技术咨询意见》。 |
| - 3.无人机智慧巡查（2年） | 序号; 内容; 数量（条）; 次数; 要求. 1; 县级河道智慧巡河; 52; 1次/年/条; 每条河每次巡河完成向甲方提供智慧巡河报告，包括巡河照片、巡河视频、巡河过程中发现的问题等. 2; 市级河道智慧巡河; 4; 1季度1次，共4次/年/条. |
| - 4.工程信息化管理 | 硬件采购：A3一体机、台式电脑、刻录机各1台 |
| - 5.滨水空间开放共享机制研究 | - ①2024年4月30日前，完成《瑞安市xx河道滨水空间开放共享指导意见》初稿； - ②2024年6月30日前，完成成果征求意见，形成《瑞安市xx河道滨水空间开放共享指导意见》验收稿。 |
| - 6.河道断面淤积监测（2年） | - ①2024年9月30日前，完成400条河道断面淤积监测，并分别提交《瑞安市xx河道淤积监测报告》； - ②2025年9月30日前，完成400条河道断面淤积监测，并分别提交《瑞安市xx河道淤积监测报告》。 |
| - 7.重要河湖健康评价 | - ①2024年10月上旬，完成金潮港、林溪、桐溪三条河道河湖健康评价报告； ②2025年10月上旬，完成高楼溪、大楠溪、中塘河、下塘河四条河道河湖健康评价报告。 |

第四条  人员配置要求

1.本项目需要配备1名项目负责人和1名项目技术负责人。

2.乙方在接到甲方通知的24小时内，需要到现场进行技术指导。

3.乙方每季度至少一次，为甲方提供定期现场技术服务。

4.有关项目的现场调研、重要会议及相关汇报等工作，项目负责人或项目技术负责人接到甲方通知后必须到场。

第五条  合同履约期限

- 1、服务期：自签订合同之日起至本项目结束。

- 4、本项目为固定单价合同，如服务期未到，预算金额（3200000元）已支付完毕，合同生效至预算金额支付完毕止；如服务期已到，预算金额未使用完，则合同生效至服务期完毕止。

第六条  合同价格、形式、结算及付款方式

- 合同价格：

| 序号 | 项目名称 | 分项名称 |  |  | 数量 | 单位 | 中标综合单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幸福河湖达标县创建全过程技术支撑 | ①《瑞安市幸福河湖达标县创建验收总结报告》及相关台账资料 |  |  | 1项 | 元/项 |  |  |
|  |  | ②6个新建工程稽察项目书面巡查报告（中期和验收） |  |  | 12次 | 元/次 |  |  |
|  |  | ③宣传视频/报道 | 宣传视频 |  | 3部 | 元/部 |  |  |
|  |  |  | 国家级报道 | “幸福河湖”建设 | 1篇 | 元/篇 |  |  |
|  |  |  |  | 河长制工作（河湖治理管护经验） | 2篇 | 元/篇 |  |  |
|  |  |  | 省级报道 |  | 2篇 | 元/篇 |  |  |
| 2 | 初设报告技术咨询 | 《***项目初步设计报告技术咨询意见》 |  |  | 7篇 | 元/篇 |  |  |
| 3 | 无人机智慧巡河 （2年） | 《52条县级河道智慧巡河报告》 |  |  | 104次 | 元/次 |  |  |
|  |  | 《4条市级河道智慧巡河报告》 |  |  | 32次 | 元/次 |  |  |
| 4 | 工程信息化管理 | ①A3一体机 |  |  | 1台 | 元/台 |  |  |
|  |  | ②台式电脑 |  |  | 1台 | 元/台 |  |  |
|  |  | ③刻录机 |  |  | 1台 | 元/台 |  |  |
| 5 | 滨水空间开放共享机制研究 | 《瑞安市典型河道滨水空间开放共享指导意见》 |  |  | 1篇 | 元/篇 |  |  |
| 6 | 河道断面淤积监测（2年） | 《瑞安市年度淤积监测报告》 |  |  | 800个 | 元/个 |  |  |
| 7 | 重要河湖健康评价 | ①金潮港一条河道河湖健康评价报告 |  |  | 1篇 | 元/篇 |  |  |
|  |  | ②林溪、桐溪、高楼溪、大楠溪、中塘河、下塘河六条河道河湖健康评价报告 |  |  | 6篇 | 元/篇 |  |  |
| 合同总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

- （二）合同形式：本项目为固定单价合同，合同总价应为承包完成所规定内容的全部工作所发生的一切费用，包括但不限于本合同资料收集、调研、成果编制、文本打印、宣传费用、专家咨询评审费用、相关会议费用、人员工资、仪器设备费、奖金、交通、差旅、税费、利润及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用，并承担一切风险责任。

- （三）结算及付款方式：

- 1、预付款：

合同签订以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的40%作为预付款（预付款在支付第一期进度款时扣回，金额不足在第二期进度款中扣回，以此类推）。

2、预付款担保：

预付款担保的形式为：采用银行保函形式。

1）出具保函的机构：需经甲方确认。

2）为见索即付保函：在出现下列情况时，甲方不需要出具任何证明和理由，就可对银行保函进行收兑。

①乙方没有实施合同或未履行合同义务时；

②乙方因涉及相关司法案件导致预付款被采取查封、冻结或扣划等处置时；

③因不可抗力等原因导致该项目无法实施（包括暂停）时。

3）保函期限：在剩余货款支付完毕之前，应保证银行保函持续有效。

4）如因乙方未及时提供预付款担保，导致甲方无法支付预付款，不影响乙方履行合同义务，不得以此拖延或不履行合同义务。

5）预付款担保参考格式详见其他附表，可根据银行要求做相应修改。

- 3、进度款：

- “（二）采购清单”序号第1-6项工作按年度结算，结算时间为每年的11月30日前，凭甲方出具的子项目验收合格凭证全额支付相应款项。

“（二）采购清单”序号第7项工作：

①凭甲方出具的验收合格凭证及报告质量被浙江省水利厅评定为“优秀”的证明，全额支付相应款项，若无浙江省水利厅评定的“优秀”的证明，则支付该款项的90%；

①若浙江省水利厅没有组织评定报告质量，凭甲方出具的验收合格凭证全额支付相应款项。

注：1、在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定（根据浙财采监[2022]3号文件）；

- 2、对于满足合同支付约定条件的，甲方于收到乙方开具的正式税务发票后7个工作日内予以支付相应合同价款。

第七条  双方权利及义务

（一）甲方权利义务

1．按合同约定的时间和方式向乙方支付合同约定应付的费用。

2．监督、检查服务工作人员的工作表现情况以及劳务服务成果，发现工作人员有轻微违纪行为者，给予批评教育，对严重违反有关规章制度者，有权要求乙方在5个工作日内予以调换，乙方应予配合（特殊情况除外）。

3．对乙方工作成果进行审核，如不符合甲方要求，甲方有权要求乙方及时改正，如仍不合格，甲方有权扣除该部分服务款项。

4．如乙方给甲方所造成损失，甲方依法追究乙方全部法律责任。

5. 合同期限内甲方一般情况下不得将服务内容再委托第三方。

（二）乙方权利义务

1．按合同要求提供服务，要求详见本项目招标文件。

2．对所提供的服务质量问题无条件负责处理。

3．加强对服务人员的业务培训、政治思想职业道德教育、工作监督和管理，确保服务的优质高效。

4．负责工作人员医疗、人身意外伤害综合保险及费用。

若乙方未履行本合同以上各项所规定之职责，由此产生的一切损失，甲方有权向乙方要求相应的赔偿，赔偿金额以本次合同金额为上限。

第八条  违约责任

- 1．本合同签订后，甲乙双方应遵守合同约定，一方违约的，违约方需赔偿守约方因此遭受的直接损失。

- 2．如果乙方未按照甲方要求提供服务，或提供的服务不符合本合同约定和甲方需求的，甲方有权要求乙方限期整改，乙方擅自提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

第九条  争议解决方式

双方在履行本合同的过程中若发生纠纷，应通过友好协商解决。协商不一致的，任意一方可向甲方住所地人民法院起诉。

第十条  合同文件及解释顺序

合同条款及附件应能相互解释、互为说明，且双方认识一致，除合同另有约定外，其组成和解释顺序如下：

- 补充合同协议书；

- 本合同协议书及附件；

- 招标文件及其附件

- 投标文件及乙方的其它优惠条件承诺书；

- 技术规范。

合同履行中甲、乙双方有关项目洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

第十一条  其他

1）本合同未尽事宜，由双方另行协商一致，可以签订补充协议。补充协议是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2）本合同经双方签字盖章后即生效。合同一式五份，双方各执二份，代理机构执一份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人：                   法定代表人：

或授权代理人：                 或授权代理人：

日期：                         日期：

注：本合同作为示范文本，具体以甲方与乙方所签定正式合同为准。

- 第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

目录

- （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明………（页码）

- （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求（如有）………………………………………………（页码）

（5）联合协议（如有）………………………………………………………………（页码）

- 一、有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件/自然人的身份证明

（联合体响应的，联合体各方均需提供）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 二

瑞安市水利局、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

我方参与瑞安市全域幸福河湖建设技术指导及支撑服务项目（重）【项目编号：RXCG2024002-1】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我方已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2.参加政府采购活动的时间是指投标人参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以磋商截止时间为准）。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件6）和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果投标人本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C.要求合同分包的，提供分包意向协议（附件7）和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果投标人本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

五、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件6）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

- 商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

（9）投标人认为需要提供的其它文件和资料………………………………………（页码）

一、投标函

瑞安市水利局、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

我方参加你方组织的瑞安市全域幸福河湖建设技术指导及支撑服务项目（重）【项目编号：RXCG2024002-1】公开招标采购的有关活动，进行投标。我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1.提供投标须知规定的全部投标文件。

2.我方承诺的采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。

3.我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

4.我方报价均包含所有的税费。

5.投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

6.我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

7.我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

8.我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构   ：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的       项目名称         （项目编号：    ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：              联系方式：

附：投标人授权代表身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                             （盖公章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：

- 1.如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

- 2.联合体投标的请各自提供（委托同一人）。

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

法定代表人身份证明

采购人、采购代理机构   ：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （投标人名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                    （盖公章）

日期：     年       月      日

注：

1.本附件必须提供。

2.联合体投标的请各自提供。

- 三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件7)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

- 四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供

- 五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）

投标人2021年1月1日以来类似项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购单位联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.提供中标（成交）通知书和合同扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章），或者提供合同和发票扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。

2.业绩时间认定：以合同签订时间为准。

3.所有证明材料扫描件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签字盖章等内容；

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近三年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1.须提供相关职称证书、执（职）业证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章），如证书上不能体现专业，另需提供学历（学位）证书。

2.在投标人单位近3个月（含）以上连续缴纳的社保证明扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章），投标单位成立未满3个月需提供相关证明扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

技术负责人简历表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近三年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1.须提供相关职称证书、执（职）业证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章），如证书上不能体现专业，另需提供学历（学位）证书。

2.在投标人单位近3个月（含）以上连续缴纳的社保证明扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章），投标单位成立未满3个月需提供相关证明扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

拟投入本项目人员配备情况表

| 姓名 | 拟从事本项目岗位 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目服务人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.须提供相关职称证书扫描件或(复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。

- 2.在投标人单位近3个月（含）以上连续缴纳的社保证明扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章），投标单位成立未满3个月需提供相关证明扫描件或（复印件）并加盖CA电子签章或（公章）。

- 3.列入本表人员如要更换，需经采购单位同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标人名称（电子签名/公章）：

日期：     年   月   日

- 六、投标标的清单

（服务类）

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供

- 七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

- 八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

瑞安市水利局、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目采购要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

注：按本格式和要求提供

- 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）分项报价明细表………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

- 一、开标一览表（报价表）

瑞安市水利局、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

(单位均为人民币元)

| 项目名称 | 投标总价（元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市全域幸福河湖建设技术指导及支撑服务项目（重） | 小写： 大写： | 符合招标文件要求 |  |

注：

1.本项目为固定单价合同，投标人报价应为承包完成所规定内容的全部工作所发生的一切费用，包括但不限于本合同资料收集、调研、成果编制、文本打印、宣传费用、专家咨询评审费用、相关会议费用、人员工资、仪器设备费、奖金、交通、差旅、税费、利润及政策性文件规定的各项应有费用以及办理其他相关手续所产生的费用，并承担一切风险责任。投标人应从特点，市场行情及自身的能力，技术、管理水平，确定最终报价。

2.投标总价超过最高限价作无效标处理。

3.此表中“投标总价”应与“分项报价明细表”相一致。

4.此表不得自行增减内容，不提供此表的报价，视为没有实质性响应招标文件要求。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

- 分项报价明细表

瑞安市水利局、浙江瑞欣工程项目管理有限公司：

(单位均为人民币元)

| 序号 | 项目名称 | 分项名称 |  |  | 数量 | 投标单价（元） | 合价（元） | 综合单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幸福河湖达标县创建全过程技术支撑 | ①《瑞安市幸福河湖达标县创建验收总结报告》及相关台账资料 |  |  | 1项 | 元/项 |  | 400000元 |
|  |  | ②6个新建工程稽察项目书面巡查报告（中期和验收） |  |  | 12次 | 元/次 |  | 10000元 |
|  |  | ③宣传视频/报道 | 宣传视频 |  | 3部 | 元/部 |  | 45000元 |
|  |  |  | 国家级报道 | “幸福河湖”建设 | 1篇 | 元/篇 |  | 120000元 |
|  |  |  |  | 河长制工作（河湖治理管护经验） | 2篇 | 元/篇 |  | 11250元 |
|  |  |  | 省级报道 |  | 2篇 | 元/篇 |  | 11250元 |
| 2 | 初设报告技术咨询 | 《***项目初步设计报告技术咨询意见》 |  |  | 7篇 | 元/篇 |  | 30000元 |
| 3 | 无人机智慧巡河 （2年） | 《52条县级河道智慧巡河报告》 |  |  | 104次 | 元/次 |  | 730元 |
|  |  | 《4条市级河道智慧巡河报告》 |  |  | 32次 | 元/次 |  | 752.5元 |
| 4 | 工程信息化管理 | ①A3一体机 |  |  | 1台 | 元/台 |  | 14000元 |
|  |  | ②台式电脑 |  |  | 1台 | 元/台 |  | 5800元 |
|  |  | ③刻录机 |  |  | 1台 | 元/台 |  | 200元 |
| 5 | 滨水空间开放共享机制研究 | 《瑞安市典型河道滨水空间开放共享指导意见》 |  |  | 1篇 | 元/篇 |  | 400000元 |
| 6 | 河道断面淤积监测（2年） | 《瑞安市年度淤积监测报告》 |  |  | 800个 | 元/个 |  | 625元 |
| 7 | 重要河湖健康评价 | ①金潮港一条河道河湖健康评价报告 |  |  | 1篇 | 元/篇 |  | 250000元 |
|  |  | ②林溪、桐溪、高楼溪、大楠溪、中塘河、下塘河六条河道河湖健康评价报告 |  |  | 6篇 | 元/篇 |  | 150000元 |
| 投标总价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.▲投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

2.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《分项报价明细表》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

投标人名称（电子签名）：

日期：   年   月   日

三、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]

- 实质性响应条款及无效标条款

- 实质性响应条款：

- 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。▲投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- ▲投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

- ▲单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。

- ▲为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- ▲以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函：▲本承诺函必须提供。

- 分项报价明细表：▲投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

- 无效标条款

- 投标无效。▲有下列情况之一的，投标无效：

- 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

- 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

- 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

- 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

- 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

- 投标人提供虚假材料投标的；

- 投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

- 投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

- 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

- 法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

- ▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__(采购人)___单位的_（项目名称）_项目（项目编号：_（项目编号）_）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日  期：

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关投标人：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：中小企业划型标准

附件5：中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 注：

- 1.填写要求：①“标的名称”、“招标文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。

- 2.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件6：联合协议（服务类）

## （以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【项目编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评审标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到    %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

附件7：分包意向协议（服务类）

（中标/成交后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标/成交后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的中标投标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包投标人名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包投标人名称），（某分包投标人名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包投标人中小企业合同份额

1、（分包投标人X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到    %，其中小微企业合同金额达到   %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包投标人名称：

……

日期：  年  月   日

其他附表：

政府采购活动现场确认声明书

采购人、采购代理机构   ：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）             （法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与            （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现          投标人之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人全称：                  （盖公章）

投标人代表签名：

## 日期：        年       月      日

## 预付款担保

（采购人名称）：

根据                 （中标人名称）（以下称“供应商”）与              （采购人名称）（以下简称“采购人”）于     年    月    日签订的                   《合同》，供应商按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给供应商的预付款为供应商提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给供应商起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因供应商违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向供应商签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和供应商按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标人名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他投标人 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收投标人名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他投标人 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 投标人确认： 投标人盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |