瑞安市公共资源交易中心

招标文件

（电子招投标）

| 项 目 编 号： | RAJC20230606 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 瑞安市电化教育与教育装备中心2023年“温馨教室”空调 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |
| 项 目 属 性： | 货物类 |
| 采购人： | 瑞安市电化教育与教育装备中心 |
| 集中采购机构： | 瑞安市公共资源交易中心 |
| 二○二三年六月 |  |

目录

第一部分 招标公告	- 1 -

前附表	- 5 -

第二部分 投标人须知	- 8 -

一、 总   则	- 8 -

二、 招标文件的构成、澄清、修改	- 11 -

三、 投标	- 12 -

四、 开标	- 16 -

五、 评标	- 17 -

六、 定标	- 18 -

七、 授予合同	- 18 -

八、 履约验收	- 19 -

九、 询问、质疑、投诉	- 20 -

十、 项目异常情况及处理措施	- 21 -

第三部分 招标内容及要求	- 23 -

一、 采购清单	- 23 -

二、 技术要求	- 23 -

三、 规范和要求	- 24 -

四、 工程范围及商务要求	- 25 -

五、 设备的到货、安装、调试和验收	- 29 -

六、 其他要求	- 31 -

第四部分 评标办法	- 32 -

一、 评标方法	- 32 -

二、 评标程序	- 32 -

三、 商务技术、价格评审标准	- 35 -

第五部分 合同条款（货物类）	- 38 -

第六部分 投标文件格式	- 45 -

附件一 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函	- 46 -

附件二 法定代表人身份证明	- 47 -

附件三 法定代表人授权书	- 48 -

附件四 投标函	- 49 -

附件五 （表1）每台设备供货范围详细清单	- 50 -

附件六 随机附件、备品备件及专用工具一览表	- 52 -

附件七 技术响应表	- 53 -

附件八 商务与技术偏离表	- 57 -

附件九 开标一览表	- 58 -

附件九  开标一览表	- 59 -

附件十 报价明细表	- 60 -

附件十一 安装及辅材报价表	- 61 -

附件十二 中小企业声明函（货物）	- 63 -

附件十三 残疾人福利性单位声明函	- 65 -

附件十四 政府采购活动现场确认声明书	- 66 -

附件十五 政府采购履约验收书	- 67 -

- 招标公告

项目概况

瑞安市电化教育与教育装备中心2023年“温馨教室”空调招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）招标文件，并于2023年7月11日9点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 项目基本情况

- 项目编号：RAJC20230606

- 项目名称：瑞安市电化教育与教育装备中心2023年“温馨教室”空调

- 采购方式：公开招标

- 预算总金额（元）：9980000.00

- 最高限价（元）：无

- 采购需求：

标项一：

标项名称：瑞安市电化教育与教育装备中心2023年“温馨教室”壁挂式空调（直属、马屿学区、陶山学区及塘下学区）

数量：1批

预算金额（元）：5489000 .00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：瑞安市电化教育与教育装备中心2023年“温馨教室”壁挂式空调采购，包括设备的供货、运输、安装、调试和售后服务等（详见第三部分采购内容及要求）。

标项二：

标项名称：瑞安市电化教育与教育装备中心2023年“温馨教室”壁挂式空调（安阳学区、莘塍学区、飞云学区、高楼学区及湖岭学区）

数量：1批

预算金额（元）：4491000 .00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：瑞安市电化教育与教育装备中心2023年“温馨教室”壁挂式空调采购，包括设备的供货、运输、安装、调试和售后服务等（详见第三部分采购内容及要求）。

投标人可选择上述一个或二个标项参与投标，1个投标人最多能够成为1个标项的中标人。

合同履约期限：合同签订后30个日历天内供货、安装和调试后由采购人验收合格完毕。

本项目不接受联合体投标。

- 申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

- 本项目的特定资格要求：无

- 获取（下载）招标文件

- 时间：2023年6月20日至2023年7月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

- 地点（网址）：登录浙江省政府采购云平台（以下简称政采云平台）（www.zcygov.cn）申请获取招标文件。

- 方式：依法获取招标文件通过“政采云平台-用户登录-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件”方式下载。

- 售价（元）：0

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 提交投标文件截止时间：2023年7月11日9点00分（北京时间）

- 地点（网址）：投标人在投标截止时间之前将生成的电子加密投标文件上传至政采云平台。

- 开标时间：2023年7月11日9点00分（北京时间）

- 开标地点（网址）：线上开标（请登录政采云平台）。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

- 投标人只有在政采云平台依法获取招标文件，才可以对招标文件提起质疑投诉。法律法规所指的投标人获取招标文件时间，以投标人完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准。

- 电子投标说明

（1）本项目通过政采云平台实行远程电子投标，投标人须全程在线参与开评标过程。投标人按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人须在投标前申领CA数字证书、下载政采云电子交易客户端。（CA申领流程见“政采云平台-服务中心-帮助文档-入驻与配置-CA管理”，政采云电子交易客户端下载须前往“政采云平台-下载专区-电子交易客户端-政采云电子交易客户端”）

（3）电子投标具体操作流程详见浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题（网址https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding）。

注：投标人在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。投标人需自行准备好摄像头和耳麦，保持网络稳定通畅，并在投标文件开启时间前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

- 采购人信息

名    称：瑞安市电化教育与教育装备中心

地    址：瑞安市万松东路2111号

项目联系人（询问）：蔡老师

项目联系方式（询问）：13967732882

质疑联系人：金老师

质疑联系方式：0577-65809586

- 采购代理机构信息

名    称：瑞安市公共资源交易中心

地    址：瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼

传    真：0577-65879523

项目联系人（询问）：叶园园

项目联系方式（询问）：0577-65879533

质疑联系人：金素荣

质疑联系方式：0577-65879521

- 同级政府采购监督管理部门

名    称：瑞安市财政局政府采购监管科

地    址：瑞安市财税大楼1505室

传    真：0577-65822153

联 系 人：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567

- 前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市电化教育与教育装备中心2023年“温馨教室”空调 |
| 2 | 项目编号 | RAJC20230606 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标（电子招投标） |
| 4 | 资金来源、预算及最高限价 | 财政资金，本项目财政预算金额为人民币 9980000.00 元，其中标项一为人民币 5489000.00 元；标项二为人民币4491000.00 元。 最高限价：无。 |
| 5 | 是否专门面向 中小企业采购 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目属于 预留份额专门面向中小企业采购 部分预留份额项目面向中小企业采购 未预留份额专门面向中小企业采购 针对本项目的相关规定： 本项目对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 6 | 项目属性 | 货物类 |
| 7 | 采购内容 | 瑞安市电化教育与教育装备中心2023年“温馨教室”空调设备采购。本项目分为二个标项：标项一：瑞安市电化教育与教育装备中心2023年“温馨教室”壁挂式空调（直属、马屿学区、陶山学区及塘下学区）；标项二：瑞安市电化教育与教育装备中心2023年“温馨教室”壁挂式空调（安阳学区、莘塍学区、飞云学区、高楼学区及湖岭学区）。包括设备的供货、运输、安装、调试和售后服务等（详见第三部分采购内容及要求）。投标人可选择上述一个或二个标项参与投标，1个投标人最多能够成为1个标项的中标人。 |
| 8 | 合同履约期限 | 合同签订后30个日历天内供货、安装和调试后由采购人验收合格完毕。 |
| 9 | 是否允许 采购进口产品 | 不允许 允许 |
| 10 | 是否允许 转包与分包 | 不允许 允许 |
| 11 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 接受 |
| 12 | 是否组织 现场踏勘 | 不组织 组织 |
| 13 | 是否组织 标前答疑会 | 不组织 组织 |
| 14 | 是否投标样品 | 不需要 需要 |
| 15 | 是否提供演示 | 不需要 需要 |
| 16 | 是否需要缴纳 履约保证金 | 不需要 需要 |
| 17 | 评标方法 | 综合评分法 最低评标价法 |
| 18 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90天内有效。 |
| 19 | 获取招标文件 时间 | 2023年6月20日至投标截止时间止 |
| 20 | 提交投标文件 截止时间及 开标时间 | 2023年7月11日09时00分（北京时间） |
| 21 | 公告发布媒体 | 浙江政府采购网、瑞安市人民政府-公共资源交易网。 |
| 22 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 投标人须知

- 总   则

- 说明

  - 本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等相关政府采购法律法规组织和实施。

  - 投标人须知为招标文件的通用条款，如通用条款与前附表、用户需求、合同条款等特定条款不一致的，请按特定条款执行。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市电化教育与教育装备中心。

  - 集中采购机构：依法组织本次招标的瑞安市公共资源交易中心。

  - 招标采购单位：统指组织本次采购的集中采购机构及采购人。

  - 投标人：指响应采购、参加投标竞争的依法成立的投标人。

  - 中标候选人：指评标委员会按招标文件规定的评标办法与规则推荐的中标候选投标人。

  - 中标人：指在本次招标中中标的投标人。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关政府采购法律法规规定，结合本项目实际组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 电子交易平台：是指本项目政府采购活动所依托的浙江省政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

  - 电子签章：指各投标人通过CA锁对投标文件中对应内容进行签章，表明签名人认可其中的内容。

  - 公章：指单位法定名称章。

  - 书面形式：包括数据电文形式与纸质形式。数据电文形式与纸质形式的采购活动具有同等法律效力。

- 合格的投标人

  - 按招标公告第二条“申请人的资格要求”，经采购人或采购代理机构审查通过的投标人。

  - 投标人是否存在以下不良信用记录

    - 以开标当日资格审查结束前，采购人于“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询结果为准，网页截图并打印存档，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参与政府采购活动。

    - 联合体投标时，采购人将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 对投标人的限制

    - 单位负责人（指法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得分别参加同一合同项下的采购活动。

    - 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 项目需落实的政府采购政策

  - 本项目执行财政部门为实现节约能源、环境保护、科技创新、高质量发展、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等目标制定的政府采购政策。贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。

  - 节能环保要求

- 本项目执行优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策；对于未列入节能产品、环境标志产品政府采购品目清单的产品类别，鼓励投标人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，提供绿色节能、环保产品。

  - 商品包装或快递包

涉及商品包装或快递包装的，按照财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）要求执行。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

  - 支持中小企业发展

    - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小微型企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

    - 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 在货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

    - 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

    - 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

    - 中小企业信用融资

鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资，采用“政采贷”等金融产品在线融资。

- 保密义务

参与采购活动的所有各方，对在参与投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

- 招标文件的构成、澄清、修改

- 招标文件的构成

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 招标内容及要求

第四部分 评标办法

第五部分 合同条款

第六部分 投标文件格式

第七部分 补充通知及答疑（若有）

- 招标文件的澄清、修改

  - 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。在原公告发布媒体上发布更正（澄清）公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正（澄清）公告为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以更正（澄清）公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力；不足15日的，采购人或采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时关注浙江政府采购网上该项目的公告信息。

- 投标

- 投标方式

本项目实行电子招投标。

- 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

- 投标文件的语言及计量单位

  - 投标文件及投标人与采购人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为准。

  - 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

- 现场踏勘或开标前答疑会

采购人如组织潜在投标人现场踏勘或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场踏勘或者开标前答疑会。

- 联合体投标

本项目如接受联合体投标的，联合体参加投标时按前附表要求组成联合体参加投标。

- 转包与分包

本项目如果允许转包与分包的，投标人按前附表要求进行转包或分包。

- 履约保证金

本项目如要求提交履约保证金的，中标人按前附表要求提交履约保证金。

- 采购进口产品要求

对于招标文件中明确规定可以采购进口产品的项目，如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，招标采购单位不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购。

- 样品

本项目如要求提供投标样品的，投标人按前附表要求提供样品。

- 演示

本项目如要求提供演示的，投标人按前附表要求提供演示。

- 投标费用

投标人应承担其参加投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，采购人对这些费用不负任何责任。

- 知识产权

  - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 投标文件的编制

  - 投标文件的编制要求

    - 投标人必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和完整性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，技术和商务如有偏离均应填写偏离情况，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假材料谋取中标的，投标无效，并承担相应法律责任。

    - 投标人必须对招标文件中以“▲”标识的有关技术和商务条款做出实质性响应，否则其投标无效。

    - 投标人拥有的资格、信誉、荣誉、业绩、项目案例、企业认证、知识产权等在投标文件中提供的证明材料必须为投标人自身所有。不同法人、其他组织的资料与投标人无关。

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件中规定的格式和顺序编制电子加密投标文件并进行关联定位，混乱的编排或关联导致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件是投标人的风险。

  - 投标文件的形式

    - 投标人通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制，采用CA锁进行电子签章并加密生成“电子加密响应文件”。

    - “电子加密投标文件”指数据电文形式的后缀名为“.JMBS”的文件。

  - 投标文件的盖章

投标文件中盖公章部分均采用电子签章。

  - 投标文件的构成

投标文件包括“资格文件”“商务技术文件”和“报价文件”三部分，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

第一部分 资格文件

以下为资格证明材料所需提供内容：

- 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

- 具有独立承担民事责任能力的证明材料；

投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

- 如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

- 如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

- 如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

- 提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（按附件格式）。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料：详见招标公告第二条“申请人的资格要求”。

- 特定资格条件对应的证明材料：详见招标公告第二条“申请人的资格要求”。

第二部分 商务技术文件

包括但不限于以下内容：

- ▲法定代表人身份证明                                    （按附件格式）

- 法定代表人授权书                                        （按附件格式）

- ▲投标函                                                （按附件格式）

- 每台设备供货范围、安装设备材料详细清单；                （按附件格式）

- 随机附件、备品备件及专用工具一览表；                    （按附件格式）

- ▲技术响应表                                            （按附件格式）

- 商务与技术偏离表                                        （按附件格式）

- 业绩证明材料（详见招标文件第四部分 “三、商务技术、价格评审标准”相应内容）

- 对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

- 与本项目商务技术评审相关的其他内容（详见招标文件第四部分 “三、商务技术、价格评审标准”相应内容）

- 本项目如需采购政府强制采购节能产品的， 投标人须提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件中指定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

- 投标人认为需要提供的其它材料或说明

第三部分 报价文件

- ▲开标一览表                                            （按附件格式）

- ▲报价明细表                                            （按附件格式）

- ▲安装及辅材报价表                                      （按附件格式）

- 中小企业声明函                                    （如有，按附件格式）

- 残疾人福利性单位声明函                            （如有，按附件格式）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件                                                         （如有）

- 投标报价

  - 投标人提供的货物和服务价格应该用人民币报价。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括购买货物所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 本次招标各标项只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次招标的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

  - 投标人报价文件上传的价格和电子交易平台填写的金额不一致时，以投标人上传的报价文件的价格为准，对投标人的报价进行修正。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止之日起90天内，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的投标文件将被视作投标无效。

  - 在原投标有效期结束前，如果出现特殊情况，采购人可以以书面形式要求投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件；投标人拒绝延长的，投标文件在有效期结束后自行失效。

- 投标文件的提交、补充、修改与撤回

  - 投标人应按标项分别制作投标文件，并在投标截止时间之前将生成的电子加密投标文件按标项分别上传至电子交易平台。供应商未按标项提供投标文件导致的风险由供应商自负。

  - 投标人在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

- 开标

- 解密与开启投标文件

  - 集中采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应准时在线参加，投标人未在线参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标人不足3家的，不得开标。

  - 开标应当在提交投标文件截止时间后立即进行，集中采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

  - 开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注电子交易平台有关信息公布、澄清等情况。

- 政府采购活动现场确认声明书

开启投标文件后，集中采购机构通过电子交易平台发出询标函，投标人在规定的时间内真实完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（按附件格式），通过电子交易平台提交《政府采购活动现场确认声明书》并电子签章。

- 视频评审的软硬件要求

评标委员会对投标文件内容含义不明确的部分向投标人提出询标、发起视频评审。投标人自行准备好摄像头和耳麦，开标保持网络稳定通畅，项目前自测硬件能否正常使用，如因自身硬件或网络原因导致询标讲解失败，相关后果自行负责。

- 评标

- 评标委员会

  - 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家按规定统一从浙江省政府采购评审专家库中随机抽取。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

- 评标纪律

- 评标委员会成员要严格遵守评审工作纪律、保密、回避等相关规定，依法独立履行评审职责，客观、公正、审慎参与评审工作。

- 与投标人或评标委员会其他成员存在利害关系的，要主动回避，自觉签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

- 评标委员会成员不得私下接触联系投标人，不得接受或参加投标人或与投标有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

- 保持评审现场安静，不在评审现场随意走动，因发生不可预见情况确需与外界联系或暂时离开评审现场的，应向现场监督员说明情况，征得同意后在监控区域内进行相关活动，并应接受相关工作人员的监督。

- 评标委员会成员不得将自身意见强加给其他评标委员会成员，或私下相互串通压制其他评标委员会成员的意见。

- 评标委员会成员不得征询采购人对投标人的倾向性意向，不得接受任何单位、个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

- 严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外泄露评审情况及涉及投标人商业秘密的信息。

- 评标结束后，各评标人员应将全部资料整理上交招标采购单位，严禁将评标过程中的任何资料带出评标现场向投标人或其他单位提供。

- 评标程序

详见招标文件第四部分“评标办法”

- 定标

- 中标人的确定

  - 集中采购机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会确定商务技术标得分高的为中标人，中标候选人并列且商务技术标得分相同的，采取随机抽取的方式确定。

  - 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 中标结果公告及中标通知书

集中采购机构在中标人确定之日起2个工作日内，在“浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）及“瑞安市人民政府-公共资源交易网”（网址：http://ggzy.ruian.gov.cn/）发布中标结果公告，并公开评审专家抽取规则、开标情况、资格审查情况、符合性审查情况、专家评分情况、中标候选人推荐情况等，同时向中标人发出中标通知书。

中标人享受中小企业扶持政策的，集中采购机构应当随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。

- 授予合同

- 合同的签订

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。采购人与中标人签订合同后，及时将合同原件交瑞安市公共资源交易中心归档。

  - 招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人法定代表人或授权代表签字确认的询标回复和承诺及中标通知书均作为合同组成部分。

  - 在项目允许分包的前提下，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 预留份额专门面向中小企业采购的项目，对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 履约验收

- 严格规范开展履约验收

  - 采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当在委托代理协议中对委托事项予以明确，并对验收结果进行书面确认，不得因委托而转移或者免除采购人履约验收的主体责任。

  - 完整细化编制验收方案。采购人或采购人委托采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。验收方法分为一次性验收、分段验收和分期验收三种。对于技术复杂、社会影响较大，涉及到原材料查验、内部设备安装等隐蔽环节，以及需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节的货物类项目，应当采取分段验收方式；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行分期验收；工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

  - 完善验收方式。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。其中大型或复杂、关系到生命财产安全、社会关注度高的采购项目，采购人或者采购代理机构应当邀请国家认可的质量检测机构参与验收。政府向社会公众提供的公共服务项目，应当邀请服务对象参与验收并出具意见。政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。项目合同涉及中止、未经验收提前终止的，也应当及时在浙江政府采购网公开。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照招标文件、投标文件、采购合同、封存样品等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准进行验收。未约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。验收时，按要求对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 严格落实履约验收责任。验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 履约验收监督管理

财政部门依法对履约验收活动履行监督管理职责，指导和督促采购人严格履行验收义务，可以依法开展履约验收专项检查，查处违法违规行为。

- 询问、质疑、投诉

- 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 质疑

  - 提出质疑的投标人（以下简称质疑人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

  - 质疑人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。本项目要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 采购人、采购代理机构在收到法定质疑期内发出的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。质疑（询问）受理机构详见招标公告“采购人信息”。质疑答复内容应全面完整，质疑答复人应将质疑答复内容及时在浙江政府采购网公开，涉及国家秘密、个人隐私、商业秘密以及法律、法规规定应予保密的信息内容除外。

- 投诉

质疑人对招标采购单位的答复不满意或者招标采购单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科 联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567   传真：0577-65822153

地址：瑞安市财税大楼15楼

- 质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1585060584349）

- 项目异常情况及处理措施

- 不足法定家数情况

  - 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 废标情形

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条，出现下列情形之一的，应予以废标：

- 符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 所有投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 电子交易活动异常情况

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，集中采购机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，集中采购机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 招标内容及要求

- 采购清单

- 标项一：瑞安市电化教育与教育装备中心2023年“温馨教室”壁挂式空调（直属、马屿学区、陶山学区及塘下学区）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式空调 | \ | 台 | 工业 | 是 |

标项二：瑞安市电化教育与教育装备中心2023年“温馨教室”壁挂式空调（安阳学区、莘塍学区、飞云学区、高楼学区及湖岭学区）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壁挂式空调 | \ | 台 | 工业 | 是 |

- 技术要求

- 标项一：

| 序号 | 规格 | 壁挂式空调 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲冷暖类型 | 冷暖 |
| 2 | ▲额定制冷量（W） | ≥7100 |
| 3 | ▲室内外电机以及空调压缩机 | 直流变频 |
| 4 | ▲能效等级 | 变频一级 |
| 5 | 电源 | 220V-50Hz |
| 6 | 额定制热量（W） | ≥9000 |
| 7 | 外机最大噪音dB（A） | ≤60 |
| 8 | 内机最大噪音dB（A） | ≤50 |
| 9 | 冷媒 | R32或R410A |
| 10 | 扫风方式 | 上下左右 |
| 11 | ▲节能证书 | 投标文件中提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件指定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书并电子签章或提供中国政府采购网节能产品查询页面的网页截图并电子签章。 |

标项二：

| 序号 | 规格 | 壁挂式空调 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲冷暖类型 | 冷暖 |
| 2 | ▲额定制冷量（W） | ≥7100 |
| 3 | ▲室内外电机以及空调压缩机 | 直流变频 |
| 4 | ▲能效等级 | 变频一级 |
| 5 | 电源 | 220V-50Hz |
| 6 | 额定制热量（W） | ≥9000 |
| 7 | 外机最大噪音dB（A） | ≤60 |
| 8 | 内机最大噪音dB（A） | ≤50 |
| 9 | 冷媒 | R32或R410A |
| 10 | 扫风方式 | 上下左右 |
| 11 | ▲节能证书 | 投标文件中提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件指定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书并电子签章或提供中国政府采购网节能产品查询页面的网页截图并电子签章。 |

- 规范和要求

- 本次采购的产品所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准。以上标准如在采购文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。这些标准包括：

《房间空气调节器能效限定值及能效等级》             GB21455-2019

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》             GB 50736-2012

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》             GB50019-2015

《通风与空调工程施工质量验收规范》                 GB50243-2016

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》           GB50242-2002

《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调与动力》    2009年版

《多联式空调（热泵）机组》                         GB/T18837-2015

《工业金属管道工程施工规范》                       GB50235-2010

《工业设备及管道绝热工程施工规范》                 GB50126-2008

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》         GB/T50185-2019

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》         GB50275-2010

《建筑给水硬聚氯乙烯管管道工程技术规程》           CECS 41：2004

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》   GB50274-2010

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》             GB50231-2009

- 空调系统一般要求

- 投标人选配空调设备时，应按招标文件及设计施工要求进行选配，不得对系统进行重新匹配，选配设备制冷量应等于或高于招标要求。

- 系统设置制冷、制热、除湿、通风模式。

- 室外机组采用先进压缩机，噪声要求为低噪声，机壳需抗酸、盐腐蚀处理。

- 压缩机具有内置式停电瞬间启动自动保护装置。

- 室外机要有能测各种参数的装置，如排气压力、油压、吸气压力、排温、吸温等。

- 系统具备自动故障检测功能和自动保护装置。

- 室内机及进、出风口（含面板）型式按招标文件及施工要求选配，满足室内装修的要求。

- 系统采用独立用房控制功能。每台室内机配备一只有线或无线控制器，每个控制器可以独立开关机组，具备故障代码显示功能。

- 提供的设备及主要部件均须为在售主流产品（若有停产，须提供制造厂商证明并征得采购人同意后用不低于原投标产品技术的同品牌替上），并提供备件、附件和耗材的供应。所投空调生产日期需在合同签订之日止半年内生产的，否则采购人有权拒绝接收，并要求中标人重新提供符合要求的产品。

- 空调系统供货范围：

包括室外机(含压缩机)、室内机、室内线控器、冷凝水提升泵、分支管、控制板、冷凝水管、信号线（含护套）、插座、保温管材、机架、加长铜管、其他配件和材料、专用备件及工具等。

- 空调设备的材料要求

- 机组采用的钢板、型材、管材等应符合有关标准的规定。

- 机组箱体采用的保温隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，同时具有阻燃或自熄性和憎水性。

- 工程范围及商务要求

- 中标人的工程范围（包括，但不局限于以下内容）：深化设计、提供材料、设备供货、新机安装、现场调试、竣工验收、相关技术培训、技术服务以及售后服务的工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，资料必须符合本技术规格书的要求。一些虽由中标人完成的工程但与第三方完成的工程密切相关，或虽由第三方完成的工程但与本工程密切相关，仍由中标人提出要求，提供图纸资料或与相关专业协商工作。

- 工期要求

签订合同后30个日历天内供货安装调试完毕。

- 交货地点：按瑞安市电化教育与教育装备中心指定地点。标项一安装学校为教育局直属、马屿学区、陶山学区及塘下学区；标项二安装学校为安阳学区、莘塍学区、飞云学区、高楼学区、湖岭学区。具体安装学校名单在合同签订前确定。

- 付款方式

合同签订后，对于中小微企业合同，采购人预付合同金额的40%作为预付款，在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；供应商为大型企业的，不支付预付款，中标人收到采购人通知后开具发票，采购人自收到发票后7个工作日内将合同金额的40%支付到合同约定的中标人账户。

项目验收合格后，中标人收到采购人通知后开具发票，采购人自收到发票后7个工作日内将剩余60%的合同金额支付到合同约定的中标人账户。（根据浙财采监[2022]3号文件执行,在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。采购人迟延支付中 小企业款项的，中标人可要求支付逾期利息。）

- 售后服务

- 售后服务应按照温州市地方标准DB 3303/T009—2018《家用电器售后服务规范》执行，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。投标人提供的服务不得低于标准服务。在标准服务基础上，投标人还应达到以下要求：

①投标货物制造厂商应具有完善的服务保障体系，投标人也应就投标货物的品质和服务建立完善的服务保障体系，对采购人负责。

② 投标人应明确说明此次投标的服务策略，提供此次投标货物的服务计划（售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息）。

③ 在质保期内投标人必须为最终用户提供技术服务热线（7*24小时），负责解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。技术服务热线支持应是中文服务。

④ 在质保期内，投标人须处理所有的维修服务，提供24小时服务，而且维修人员需在接到维修电话后 120分钟内赶到现场，处理问题，并提出维修结论或重新开机，提供不间断的服务直到结束；不能当场修复的，必须采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。如果逾期未作出响应，投标人应承担由于故障所造成的全部损失。

⑤ 当投标货物发生非人为因素严重故障时，投标人应当免费在当日内将补充或者更换的货物运抵发生故障的货物所在地，由此产生的一切相关费用由投标人负担。

⑥ 质保期内所有因更换或修理设备或部件而导致设备停止运行的时间应从其质保期内扣除。

⑦ 投标人在质保期内安装的任何零配件，必须是其投标设备制造厂商原产的或是经其认可的。

⑧ 所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的，除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

⑨ 投标人必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案。

⑩ 在质保期内，投标人有责任解决所提供的投标设备的任何问题，在质保期满后，当需要时，投标人仍须对因投标设备本身的固有缺陷和瑕疵承担相应责任。

- 投标人须提供空调设备正式使用后至少整机6年的原厂质保，要求提供免费上门维修服务，负责终身维修。在质保期内，每年5月份前进行空调免费维护保养（包括添加制冷剂和清洗消毒等）、负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足系统正常运行的要求。

- 在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。

- 在缺陷保修结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由投标人自费解决并取得采购人的同意。解决后，投标人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

- 备件供应：投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。投标人须在投标文件中提供备品备件清单。

- 设备及相关资料的提供：提供的设备须包括以下服务工作但不仅限于以下：

- 收到成交通知书后7天内，投标人须按施工现场实际情况提供深化设计方案与图纸，经使用单位同意后，送交采购人审核。

- 提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书、维修指南和含维修网点在内的服务手册等。

- 按采购人认可的设计方案、图纸和材料进行加工、制造、供货。

- 投标人须提供设备的详细成套供货清单（包括备品备件、专用工具、检修仪表、易损件的清单）。

- 运输：设备运输至采购人建设工地并负责卸货。

- 包装：全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定地点。若包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由成交投标人承担。

- 保险：中标人向保险公司购买货物保险，在保险期间内，若货物在物流运输、装卸、搬运过程中由于各种原因造成损失的，保险公司依照保险合同的约定负责赔偿。

- 本项目各标项供货数量最终以采购人实际要求数量为准。当实际供货金额达到标项财政预算金额时，该标项结束。

- 投标报价

- 本次采购为交钥匙工程，采用综合单价报价。报价为空调的设备费、材料费、管线费、机架（一台空调外机配备一台机架）、插座、加长铜管、加长水管（要求统一汇入下水管，不得外露滴水）、开孔以及室外机吊装、槽钢基础和室外铜管桥架等一切安装所需费用、税金、运输及运输保险费、装卸费、二次搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、集中后台管理相关费用、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。中标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标人承担。中标人需提供远程通讯协议或标准网关协议文件，请各投标人在投标报价时考虑。

- 标项一、标项二的壁挂式空调的综合单价最高限价均为人民币4158.00元/台，报价超过综合单价最高限价的将作无效标处理。

- 投标人的报价不仅应包括投标文件提供的技术条款所标明的，还应包括任何未明确标出的，但全套系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用。其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已含在其设备材料清单中。

- 系统安装工程所需设备、材料如风口（含面板）、风管、冷凝水管、信号线（含护套）、插座、保温管材等、开槽、打孔以及室外机吊装、槽钢基础和室外铜管桥架等均由投标人按投标文件及施工要求自行计算配置，在安装及辅材费报价表中报价，并计入投标总价中。投标人应配而漏配的设备、材料，均视为已包含在投标总价中，该费用包干，今后价格不做调整，设计更改调整除外。

- 拆除、钻孔、零星砌柱工程、零星修补、补/堵漏等费用在安装及辅材费报价表中单列一项报价，并一次性包干。

- 采购人协助提供安装所需的水电接口、设备存放场地。水电费、场地租赁等按实际发生的费用由中标人支付给相关单位，请投标人在投标报价中予以考虑。

- 允许投标人在满足投标文件提出的技术要求的前提下，在投标价格不增加且能扩大使用功能的前提下，可提出合理化建议，做出其优越性、先进性等详细说明。

- 投标人应选择认为最成熟的产品和技术参与投标报价，采购人不接受在国内没有成功工程案例的设备、材料、技术和施工工艺。

- ▲智能控制要求

应用后台管理，各校将所有空调进行统一管控，功能要求与标配控制器（遥控器/线控器）功能一致。开放互联通讯端口，为集中智能控制提供通讯数据端口。

- 设备的到货、安装、调试和验收

- 设备到货

设备到达现场后，中标人必须派员到现场与采购人一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标人应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

- 设备安装

- 投标人的施工及安装设计方案须符合GB 17790-2008《家用和类似用途空调器安装规范》，提交给有资质的建筑设计单位进行审核，通过后严格按照施工图纸进行安全规范安装。

- 施工和安装人员必须持有相应的职业资格或技能等级证书及安全操作证——《高处作业》、《焊接与热切割作业》、《电工作业》、《制冷与空调作业》等有关证书，杜绝无证操作。

- 空调机安装件的质量、设计、加工制作、安装和使用等要求按照《房间空气调节器安装件温州行业规范》（温家电协[2008]4号）规定执行。投标人对安装、调试、试运行等全过程负责，直至通过有关部门及采购人的验收。工程施工不得对现场建筑安全及其他设备造成损害，否则后果由投标人承担。

- 加长空调铜管材质必须是优质铜材料，壁厚、直径均需满足国家标准，所投铜管品牌须为所投空调品牌原装配套品牌。

- 设备安装验收合格，交付采购人使用以前的设备保护由投标人负责。

- 投标人须提供与装饰工程建设总进度相适应的安装计划，并须由采购人认可。

- 根据使用学校指定的安装位置进行安装，安装要考虑美观和统一性，不得拒绝加长铜管或增加额外费用，安装后须取得使用学校盖章的满意证明再进行验收。

- 在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

- 设备的测试和试运行

- 工具、材料、仪器设备和劳务人员：投标人应派有丰富工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

- 程序和表格：投标人须在安装结束前1个星期，提交测试和调试方法及记录表格给采购人。

- 测试：部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。

- 试运行：设备试运行应在有关部门及采购人有关人员的监督下进行。

- 监测与验收

- 抽查与评价：按照《浙江省房间空调器产品质量监督抽查评价规则》（GZ385203房间空调器188-2020）对教室空调产品质量进行监督抽查和评价。

- 货物验收：设备到达现场后，中标人应派人参与采购人的开箱检验工作，清点验收设备及相关物品，所有设备（含所有所需的辅件）必须符合装箱单所列并符合招标文件要求和投标人承诺。工程完成后，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

- 所投设备必须是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，满足采购人的使用需求。

- 须写明设备的品牌与规格，须为国家强制3C认证目录产品，要有3C认证证明。

- 施工与安装质量验收：中标人交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证明书内，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。中标人检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。对照施工与安装设计方案，空调施工和安装的质量验收必须在施工完毕后3天内开展验收，验收合格后设备方可通电正常运行。

- 功能与性能验收：各项功能和性能验收必须试运行一个月后，由采购人组织有资质的检测单位进行验收。验收试结果与投标文件参数不符，将做违约处理，并保留以诉诸相关法律进行处理的权利。

- 其中的进口部件不论何时（验收时或日后维修时）发现不符投标文件中的型号规格，均将承担违约责任。

- 验收合格条件：

- 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

- 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

- 所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

- 其他要求

- 在工地的建设活动中，中标人必须无条件与总包商、土建单位、装修单位、其它安装单位、及其它投标人保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料，安装施工时要做好相关专业施工的协调工作。

- 中标人须参加所有与其有关的现场联络会和由其他客户或总包商召开的联络会，并接受总包商的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

- 中标人应与所有相关部门联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

- 安装期间，中标人应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

- 中标人应准备相关文件及图纸。包括被上面提及部门认可所需的图纸。送经审查的图纸及文件应为中英文两份（以中文为准）。

- 由于工程进度和正式使用的不同需求，中标人有责任防止所有设备在未经正式认可便使用，而应根据采购人需要一批批的得到认可后再投入运行。

- 图纸：

投标人在投标文件中提供的有关设计说明及设计图纸，如成交，投标人必须负责该图纸经过采购人的审核。

- 评标办法

- 评标方法

本项目采用综合评分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求的基础上，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人作为中标候选人。本项目总分为100分，其中商务技术部分70分，报价部分30分。

- 本项目按标项一、标项二的顺序依次进行评审，1个投标人最多能够成为1个标项的中标人，即成为某一标项的第一中标候选人后，不再作为其余标项的合格投标人参与其余标项的评标。如某标项实质性响应的投标人不足三家的，按政府采购法律法规有关规定，宣布该标项招标失败，对该标项予以废标。

- 如某标项中标人因被质疑或投诉成立或其他因素导致被取消中标，将失去本项目的中标资格。

- 评标程序

- 资格性审查

开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。具体审查内容如下：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 落实政府采购政策需满足的资格要求；

- 本项目的特定资格要求；

- 投标人是否存在以下不良信用记录（详见招标文件第二部分“合格的投标人”相关内容）。

（（1）-（3）所需资格证明材料详见招标文件第二部分“投标文件的构成”相关内容）

- 符合性审查

评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对通过资格性审查投标人的投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 商务技术文件的评审

评标委员会各成员独立对投标人的商务技术文件逐项进行审查、比较，对于实质性偏离或符合无效投标条款的，应当询问投标人，并允许投标人进行澄清，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。投标人所做的澄清，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 报价文件的评审

对通过商务技术文件评审的投标人的投标报价文件在电子交易平台上予以开启。评标委员会各成员独立对投标人的报价文件进行评审，分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，评标委员会认为投标报价出现异常时，有权要求投标人在评标期间对投标报价的详细组成作出解释和澄清，并确认其投标报价是否有效。

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人修正后的报价采用书面形式，并电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后扫描上传。投标人不确认的，其投标无效。

- 澄清有关问题

评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。评标委员会将通过电子交易平台发出询标函，要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应通过电子交易平台提交澄清函，并电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字后扫描上传。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 相同品牌产品认定

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按以下规定确定一个投标人获得中标人推荐资格：评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，由评审小组按照技术、商务标得分由高到低顺序推荐；评审得分、最后报价及技术、商务得分均相同时，由采购人决定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

若项目为非单一产品采购项目，采购人根据项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品，并在招标文件第三部分采购清单中注明。核心产品的数量确定为多个时,所有核心产品均为相同品牌才视为核心产品品牌相同。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

- 比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

- 推荐中标候选人

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 投标无效情形的认定

  - 资格性审查阶段，不具备招标文件中规定的资格要求的，投标无效。

  - 商务技术文件评审阶段，发现投标人存在下列情形之一的，投标无效：

- 投标有效期不足的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 若投标文件为授权代表签署的而未提供有效的法定代表人授权书的；

- 未实质性响应招标文件要求的；

- 不满足规定技术要求或商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 在报价评审阶段，发现投标人存在下列情形之一的，投标无效：

- 投标价不是固定价的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件报价出现前后不一致的，且不按照招标文件规定修正的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

- 未实质性响应招标文件要求的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或人员编制的；

- 不同投标人委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

- 商务技术、价格评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术 |  |  |  |  |
| 1 | 空调设备 | 根据投标人提供的所投空调技术参数： 规格要求中的序号第5-10项，全部符合要求的得30.0分，属负偏离的每项扣5.0分。 注：当以上指标参数的负偏离数量≥3条则认定为重大负偏离，其投标文件作无效标处理。 | 30 | 客观分 |
|  |  | 根据所投设备的压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器配置性能等技术指标的先进性、可靠性和适用性打分: - 压缩机：0-2.0分 - 冷凝器：0-2.0分 3、节流装置：0-2.0分 4、蒸发器：0-2.0分 | 8 | 主观分 |
|  |  | 根据室内、外机外壳防腐处理进行打分： 1、防腐材料：0-2.0分 2、防腐关键技术说明：0-2.0分 | 4 | 主观分 |
| 2 | 安装辅助材料、备品备件 | 根据供应商提供的铜管、冷凝水管、室外机架含螺丝配置、性能等技术指标的先进性、可靠性和适用性打分：1、铜管的规格厚度、材质等：0-2.0分 2、冷凝水管的材质、管径、壁厚等：0-2.0分 3、室外机架含螺丝使用304不锈钢材质得2分，使用201不锈钢材质得1分，其他不得分。 | 6 | 主/客观 |
|  |  | 其他安装辅助材料、随机附件、备品备件及专用工具是否全面、科学、实用，由专家进行打分：0-2.0分 | 2 | 主观分 |
| 商务 |  |  |  |  |
| 1 | 业绩 | 投标人2020年1月1日以来空调同类项目业绩证明（业绩有效性认定：上传附清单的合同及项目验收报告（缺一不可）并电子签章，业绩时间以合同签订日期为准）。每提供一个有效业绩得1.0分，最高得3.0分。 | 3 | 客观分 |
| 2 | 项目实施方案 | 项目实施方案包括产品供货、安装、调试等内容。 1.供货：根据投标人提供的包装、运输、到货交付方案内容，全面、科学、合理、可操作性强的得2.0-3.0分；比较科学具备基本可操作性的得1.0-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 2.安装：根据投标人提供的确保安装质量的技术措施和安装人员配置情况，全面、科学、合理、可操作性强的，得2.0-3.0分；比较科学具备基本可操作性的，得1.0-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 3.测试与试运行：根据投标人提供的测试试运行方案，全面、科学、合理、可操作性强的，得2.0-3.0分；比较科学具备基本可操作性的，得1.0-1.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 3 | 售后服务方案 | 1.根据投标人提供的售后服务机构和人员配置情况，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的，得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 2.根据投标人提供的质量保证措施及应急预案，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 3.根据投标人提供的质保期内售后服务内容，全面、科学、合理、可操作性强的，得1.0-2.0分；比较科学具备基本可操作性的得0.5-0.9分；不科学缺乏操作性或未提供相应内容的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 4 | 环保产品认证 | 投标人所投空调设备属于环境标志产品的，得2.0分。本项最高得2.0分。 （投标文件中提供由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件指定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书并CA签章或提供中国政府采购网节能产品、环境标志产品查询页面的网页截图并CA签章，否则不得分）。 | 2 | 客观分 |
| 价格 |  |  |  |  |
| 1 | 报价评审 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分：（评标基准价/投标报价）*30.00。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 | 30 | 自动计算 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

- 合同条款（货物类）

甲方：（采购单位）

乙方：（中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等有关法律及法规的规定并严格遵循             项目 （项目编号              ）招标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守。

本合同是否为中小企业预留合同：  否   （是/否）

- 采购标的清单

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总价（人民币）:               元 大写:                  元

注：本合同总价已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及发运到指定地点等货物伴随服务的费用和所需缴纳的所有税费。

- 货款支付

- 付款进度安排：合同签订后，对于中小微企业合同，甲方向乙方预付合同金额的40%作为预付款，在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付；乙方为大型企业的，不支付预付款，乙方收到甲方通知后开具发票，甲方收到发票后7个工作日内将合同金额的40%支付到合同约定的乙方账户。

- 项目验收合格后，乙方收到甲方通知后开具发票，甲方自收到发票后7个工作日内将剩余60%的合同金额支付到合同约定的乙方账户。（根据浙财采监[2022]3号文件执行，在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方迟延支付中小企业款项的，乙方可要求支付逾期利息。）

- 资金支付方式：

- 甲方权利义务

- 甲方有权在质保期内要求乙方免费更换或修理有缺陷的货物或部件。

- 甲方有权根据现场的实际情况，对乙方设备的安装和调试时间进行调整。

- 甲方有义务协助乙方在安装和调试过程中与其他施工方出现的各种协调性工作。合理安排施工和调试的时间，最终达成各设备整合的目标。

- 乙方权利义务

- 乙方有权要求甲方为其安装、调试工作进行协调。

- 乙方有义务免费为甲方提供产品安装及调试服务。

- 乙方有义务在产品质保期限内免费更换或修理的缺陷和受损产品（除甲方人为或是国家法定不可抗拒原因），使货物运行指标和技术性能达到投标文件要求, 由此引起的全部费用由乙方承担。

- 乙方应当按照合同约定完成项目履行义务，并配合采购人、采购代理机构做好项目验收，提供项目验收相关的技术资料、合格证明、检测报告以及验收所必须具备的其他材料。

- 技术资料

- 合同生效后7天内，乙方向甲方提供正式的、作为土建设计依据的设备布置图及有关说明。

- 合同生效后30天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给甲方。

- 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

- 如果乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费寄给甲方。

- 设备交货时乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件：

- 产品合格证或质量检验证书；

- 设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

- 设备安装、使用、维护说明书或有关手册；

- 易损件清单；

- 备品备件和专用工具清单；

- 乙方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

- 包装方式及要求

- 每台货物上均应有铭牌（制造商、货物名称、规格型号、生产日期等）并附有产品质量检验合格证、保修卡等。

- 包装箱外面应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。对重量超过2吨以上的货物，应标明重心点和吊装点所在位置，乙方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

·  收货人

·  产品名称

·  合同号

·  目号和箱号

·  到达站或到货地点

·  外形尺寸(长×宽×高)，以厘米计。

- 全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵指定地点。乙方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。若包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

- 交货、安装、调试

- 交货

- 设备交货期：合同签订后     日历天。

- 交货方式：交钥匙工程。

- 交货地点：            。

- 运输及装卸、保险

- 运输及卸货工作及费用由乙方负责，在乙方已通知甲方货物已备妥待运输后24小时之内，乙方将合同号、设备名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。

- 货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。

- 乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

- 安装调试

- 乙方在货物运抵安装现场前3天内，向甲方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，提供现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被甲方确认就不得随意更改，否则乙方承担相应责任。

- 甲方提供堆放材料和工具场地。

- 甲方提供工程所需的水源和电源，费用由乙方承担。

- 有关预留、预埋部件的提供及施工也由乙方负责。工程整体施工不得对现场建筑安全造成危害，否则由乙方承担相关责任。

- 乙方施工人员须服从甲方工地管理人员的管理，并交纳相关费用，工程质量纳入现场监理。乙方施工人员必须遵守现场的各项规章制度。

- 根据使用学校指定的安装位置进行安装，安装要考虑美观和统一性，不得拒绝加长铜管，冷凝水管要求统一汇入下水管，不得外露滴水，以上均不得增加额外费用，安装后须取得使用学校盖章的满意证明再进行验收。

- 乙方应根据工程情况提供安装、到货计划，安装的施工进度计划，经甲乙双方共同确定后作为双方共同执行的合同条款，乙方应按计划完工交付验收，若超过计划完工日15天以上的天数按超期处罚。

- 乙方必须具有相应的安装安全认可证。

- 乙方必须在整个工程安装调试开通全部完成后半个月内，会同甲方监理及有关部门共同按有关规范验收，如因产品质量和施工质量问题，不能按期验收或验收不合格，乙方应负责返工所造成的经济损失。由此而造成推迟完工的时间按超期天数计算，每超过一天乙方按本工程总价款的2‰赔偿甲方的经济损失。如因甲方原因造成不能按期完工，工期相应顺延。

- 未经甲方书面同意，乙方不得更换安装队伍，特别是项目经理，否则安装费不予支付。

- 竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告。非标准产品设计图（接线图）系统使用说明书、各类产品证明书。

- 履约验收

依据《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）、《浙江省政府采购合同暂行办法》（浙财采监[2017]11号）、《温州市政府采购履约验收办法》（温财采[2020]6号）规定，合同履约达到验收条件时，乙方按照合同约定向甲方书面发起验收申请。甲方依法组织履约验收工作。制定验收方案，成立验收小组，按照验收方案开展验收，出具验收书，并按规定公告与存档。履约验收产生的检验（监测）费、劳务报酬等费用支出，由乙方支付。履约验收方案如下：

- 项目基本情况

（1）采购人名称：

（2）供应商：

（3）项目名称及主要内容：

（4）项目类型：

（5）验收时间及地点：

- 验收方式与方法

（1）本项目采用           （一般程序验收/简易程序验收），采取         （一次性验收/分段验收/分期验收），甲方          （自行组织/委托代理）。

（2）甲方按项目实际情况需邀请第三方参与验收情形                   （如有）

1）本项目属于大型或复杂项目，甲方邀请  （检测机构名称） 参与验收，邀请本项目其他供应商     （供应商名称）   参与验收。

2）本项目属于采购人、使用人分离项目，甲方邀请  （使用单位名称）  参与验收。

3）本项目属于向社会公众提供的公共服务项目，甲方邀请  （服务对象） 参与验收。

- 验收小组

验收小组由 5 人（5人以上单数）熟悉项目需求与标的人员组成，专业技术人员有 3 人，实际使用人员     人（如有），其他验收人员   人（如有）。

- 组织验收

乙方提供项目验收相关技术资料、合格证明、使用学校关于安装位置满意说明以及验收所必须具备的其他材料，并协助甲方开展验收。甲方准备采购文件、投标文件、采购合同、封存样品（如有），根据验收方案组织现场查验。验收小组根据验收资料、验收内容及标准开展验收工作。

验收内容：核对货物清单、品牌、型号、规格、数量及外观质量、技术、性能指标、样品(如有)等与投标文件是否一致；运行状况是否良好，安装调试是否规范；质量证明文件是否合格；售后服务是否按投标文件中承诺的内容进行服务；项目是否符合安全标准；验收时间、地点及方式是否按合同约定履行等内容。（具体验收内容详见招标文件、投标文件、采购合同等相关资料。）

验收标准：甲方按照招标文件、投标文件、采购合同等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设置验收指标及其标准进行验收。（具体验收内容详见招标文件、投标文件、采购合同等相关资料。）

- 出具验收书：验收小组完成验收后，出具验收书，列明各项验收内容情况，明确验收结论，并在验收书签字确认。（验收书参考附件）

- 验收结果公告：甲方依据验收书和乙方其他履约情况，对验收项目作出整体评价和分类评价，形成验收结果。甲方在评价后 2个工作日内在浙江政府采购网发布验收结果。

- 验收资料归档：采购项目完成验收后，甲方将验收原始记录、验收报告等验收资料作为该采购项目档案封存并妥善保管。

- 验收不合格的，甲方应责令乙方采取补救措施，向乙方发出整改通知书，并依法及时处理。乙方收到整改通知书后    天内按要求进行整改，整改结束后，由乙方通知甲方重新验收。

- 质量保证及售后服务

- 乙方提供设备的质量保证期为现场安装完毕，经有关部门验收合格并交付甲方使用之后提供至少    年的原厂质保。在质保期内，每年5月份前进行空调免费维护保养（包括添加制冷剂和清洗消毒等）。

- 货物质量保修范围为                     。

- 甲方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

- 乙方保证按IS09000系列标准(如果已经执行)或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

- 乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。

- 乙方需提供全新的，符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合投标文件的要求。

- 货物出现质量问题，乙方应负责三包（包退、包换、保修），由此产生的费用由乙方负责。

- 在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

- 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 乙方应保证所提供的的货物或其他任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 违约责任

- 乙方逾期交货超过    个工作日的，乙方按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期    个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应全额归还甲方支付的预付款并向甲方支付合同总价的    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所交的货物品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及投标文件要求的，甲方有权拒收，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方解除合同。

- 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，未经甲方同意不得全部或部分分包给他人供应。否则，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

- 争议及纠纷

因本合同而引起的纠纷采用以下方式解决：（在对应方式打√）

- 双方协商解决（  ）

- 提请仲裁委员会仲裁（  ）

- 向中国有管辖权的人民法院提起诉讼（  ）

- 合同的生效和终止

- 本合同经甲乙双方签字、盖章后生效，甲乙双方签字日期，即为本合同生效日期。双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

- 本合同的采购货物最终质保期届满日期，即为本合同的终止日期。但保密条款、争议解决和双方未处理的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。

- 其他约定

- 本项目招标文件以及投标文件、澄清函是本合同不可分割的组成部分，本合同未尽事宜从其规定。

- 本合同一式叁份。甲乙双方各执壹份，瑞安市公共资源交易中心执壹份。

| 甲方（盖公章）： | 乙方（盖公章）： |
| --- | --- |
| 法人或授权人（签字） | 法定或授权人（签字） |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 合同签订日期： 年 月 日 | 合同签订日期： 年 月 日 |

- 投标文件格式

说明：

- 投标文件由投标人根据招标文件要求按附件格式编制。

- 投标人须根据实际情况填写。

- 招标文件中没有参考格式的，投标人自行编制。

- 投标文件中盖公章部分均采用电子签章。

- 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

瑞安市电化教育与教育装备中心、瑞安市公共资源交易中心：

我公司参与（项目名称 ） （项目编号：          ）投标，郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

投标人全称：                    （盖公章）

日   期：        年    月    日

注：本附件必须提供，不得自行增减内容。

- 法定代表人身份证明

瑞安市电化教育与教育装备中心、瑞安市公共资源交易中心：

姓名：          性别：          职务：

联系方式：          ，系   （投标人名称）       的法定代表人，特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                    （盖公章）

日   期：        年       月      日

注：本附件必须提供。

- 法定代表人授权书

瑞安市电化教育与教育装备中心、瑞安市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我（法人代表姓名）系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目名称 ）（项目编号：            ）投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表签字：                     职务：_  _            电联系方式：

附：投标人授权代表身份证复印件。（正反面）

投标人全称：                           （盖公章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

注：如授权代表参与投标的，则须提供本《法定代表人授权书》。

- 投标函

瑞安市电化教育与教育装备中心、瑞安市公共资源交易中心：

我方已研究了    （项目名称 ）  （项目编号：           ）的招标文件的全部内容，决定作为投标人参与投标，并正式授权（授权代表姓名） ， （职务）代表我方进行有关该项目投标的一切事宜。我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方将按照招标文件要求提交电子投标文件。

- 若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

- 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

- 我方投标文件有效期为提交投标文件截止之日起 90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方愿意按照贵方要求提供任何与该项投标有关的数据或资料并承诺提交的数据和资料都是准确的和真实的。

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称：                    （盖公章）

日   期：        年       月      日

注：本附件必须提供，不得自行增减内容。

- （表1）每台设备供货范围详细清单

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 详细配置说明 | 产地 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：                    （盖公章）

日   期：        年       月      日

注：

- 本表必须按标项提供。

- 详细配置说明一栏中需提供每台设备每一可拆卸部件的规格、型号、名称、性能描述等。

- 本附件仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

（表2）每台设备安装工程设备材料清单

| 序号 | 设备、材料名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 单位 | 数量 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风口（含面板） |  |  | 个 |  |  |
| 2 | 风管 |  |  | 米 |  |  |
| 3 | 铜管 |  |  | 米 |  |  |
| 4 | 冷凝水管 |  |  | 米 |  |  |
| 5 | 信号线（含护套） |  |  | 米 |  |  |
| 6 | 插座 |  |  | 个 |  |  |
| 7 | 机架 |  |  | 台 |  |  |
| 8 | 保温管材 |  |  | 米 |  |  |
| 9 | 开槽、打孔以及室外机吊装、槽钢基础和室外铜管桥架等 |  |  | 项 |  |  |
|  | 其它安装施工材料 |  |  |  |  |  |

投标人全称：                    （盖公章）

日   期：        年       月      日

- 注：1、本表必须按标项提供。

- 2、提供每台设备安装所需设备、材料如风口（含面板）、风管、铜管、冷凝水管、信号线（含护套）、插座、机架、保温管材等，由投标人按招标文件要求自行如实计算配置，并包干。其他安装所需材料由投标人自行列出，投标人应配而漏配的设备、材料，均视为对采购人的优惠，今后不做调整，设计更改调整除外。

- 3、设备、材料应详细列明规格型号、品牌产地、单位、数量等，同一材料不同规格应分别列出。

- 随机附件、备品备件及专用工具一览表

项目编号：

| 设备名称 及编号 | 备件 名称 | 数量 | 产地 | 价格 （元） | 包装形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称：                    （盖公章）

日   期：        年       月      日

- 注：

1.本表所列为随设备所带的附件、备品备件及专用工具，本表中所列设备价格应计入报价总价。

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

3.设备验收时，实到的随机备品备件的产地等应与此一览表一一对应。

- 技术响应表

（表1）空调室内机技术响应表

项目编号：

| 室内机名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内机型式 |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |
| 冷暖类型 |  |  |  |
| 能效等级 |  |  |  |
| 安装方式 |  |  |  |
| 品牌/产地 |  |  |  |
| 额定工况 |  |  |  |
| 额定制冷量 kW |  |  |  |
| 额定制热量 kW |  |  |  |
| 除湿量 l/h |  |  |  |
| 电辅热kW |  |  |  |
| 电源 |  |  |  |
| 额定功率 KW |  |  |  |
| 外形尺寸mm |  |  |  |
| 重量Kg |  | 机体 |  |
|  |  | 面板 |  |
| 材质、颜色 |  | 机体 |  |
|  |  | 面板 |  |
| 循环风量m3/h |  |  |  |
| 最大静压Pa |  |  |  |
| 风机型式 |  |  |  |
| 风量调节控制方式 |  |  |  |
| 扫风方式 |  |  |  |
| 室内机控制方式（遥控、线控或集中控制） |  |  |  |
| 室内机噪音dB(A) |  |  |  |
| 配管规格 | 气侧 |  |  |
|  | 液侧 |  |  |
|  | 排水管 |  |  |

投标人全称：                    （盖公章）

日   期：        年       月      日

注：

- 本表必须按标项提供。

- 投标人可对本技术响应表进行扩展，根据需要准备足够数量的表格来填写，对认为需要说明的性能做出必要说明。

- 必须按照投标产品实际参数详细填写，照抄招标文件或不如实填写，评标委员会有可能做出不利于投标人的评定。

（表2）空调室外机技术响应表

项目编号：

| 室外机名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |
| 品牌/产地 |  |  |  |
| 额定工况 |  |  |  |
| 额定制冷量 KW |  |  |  |
| 额定制热量 KW |  |  |  |
| 电源 |  |  |  |
| 额定功率KW |  | 制冷 |  |
|  |  | 制热 |  |
| 全年能源消耗效率APF |  |  |  |
| 压缩机 | 形式 |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |
|  | 功率KW |  |  |
|  | 品牌/产地 |  |  |
| 风机 | 类型 |  |  |
|  | 风量m3/h |  |  |
|  | 电机形式 |  |  |
|  | 电机功率 |  |  |
|  | 叶轮材质 |  |  |
| 外形尺寸mm |  |  |  |
| 制冷剂 |  |  |  |
| 防触电保护类型 |  |  |  |
| 整机重量Kg |  |  |  |
| 减震方式 |  |  |  |
| 室外机噪音dB（A） |  |  |  |
| 外观（壳体）材料、防腐说明、颜色 |  |  |  |

投标人全称：                    （盖公章）

日   期：        年       月      日

注：

1. 本表必须按标项提供。

2.投标人可对本技术响应表进行扩展，根据需要准备足够数量的表格来填写，对认为需要说明的性能做出必要说明。

3.必须按照投标产品实际参数详细填写，照抄招标文件或不如实填写，评标委员会有可能做出不利于投标人的评定。

- 商务与技术偏离表

|  | 序号 | 标的名称 | 招标文件要求 | 所投标的参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
| 技术 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |

投标人全称：                    （盖公章）

日   期：        年       月      日

注：

- 如有偏离，必须按照实际情况详细填写，照抄招标文件或不如实填写，评标委员会有可能做出不利于投标人的评定。如未提供或不填写，则视为完全响应招标文件的商务及技术要求。

- “偏离说明”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

- 开标一览表

项目编号：RAJC20230606

| 标项名称 | 综合单价 （人民币元/台） |
| --- | --- |
| 瑞安市电化教育与教育装备中心2023年“温馨教室”壁挂式空调（直属、马屿学区、陶山学区及塘下学区） | 小写： |
|  | 大写： |

投标人全称：                    （盖公章）

日   期：        年       月      日

注：

- 本附件必须由标项一的投标人提供，不得自行增减内容。

- 本次采购为交钥匙工程，采用综合单价报价。报报价为每台空调的设备费、材料费、管线费、机架（一台空调外机配备一台机架）、插座、加长铜管、加长水管（要求统一汇入下水管，不得外露滴水）、开孔以及室外机吊装、槽钢基础和室外铜管桥架等一切安装所需费用、税金、运输及运输保险费、装卸费、二次搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、集中后台管理相关费用、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。中标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标人承担。中标人需提供远程通讯协议或标准网关协议文件，请各投标人在投标报价时考虑。

- 壁挂式空调的综合单价最高限价为人民币4158.00元/台，报价超过综合单价最高限价的将作无效标处理。

- 本表的综合单价应与相应标项的附件十《报价明细表》中的综合单价相一致。

- 附件九  开标一览表

项目编号：RAJC20230606

| 标项名称 | 综合单价 （人民币元/台） |
| --- | --- |
| 瑞安市电化教育与教育装备中心2023年“温馨教室”壁挂式空调（安阳学区、莘塍学区、飞云学区、高楼学区及湖岭学区） | 小写： |
|  | 大写： |

投标人全称：                    （盖公章）

日   期：        年       月      日

注：

- 本附件必须由标项二的投标人提供，不得自行增减内容。

- 本次采购为交钥匙工程，采用综合单价报价。报价为每台空调的设备费、材料费、管线费、机架（一台空调外机配备一台机架）、插座、加长铜管、加长水管（要求统一汇入下水管，不得外露滴水）、开孔以及室外机吊装、槽钢基础和室外铜管桥架等一切安装所需费用、税金、运输及运输保险费、装卸费、二次搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、集中后台管理相关费用、售后服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。中标人应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标人承担。中标人需提供远程通讯协议或标准网关协议文件，请各投标人在投标报价时考虑。

- 壁挂式空调的综合单价最高限价为人民币4158.00元/台，报价超过综合单价最高限价的将作无效标处理。

- 本表的综合单价应与相应标项的附件十《报价明细表》中的综合单价相一致。

- 报价明细表

项目编号：RAJC20230606

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（含税） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |
| （一）设备单价 |  |  |  |
| （二）安装工程材料费 |  |  |  |
| （三）运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |
| （四）随机附件、备品备件、专用工具费 |  |  |  |
| （五）设备安装、施工、调试费（包括：设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |
| （六）售后服务、技术服务、技术培训等费用 |  |  |  |
| 综合单价：（一）+（二）+（三）+（四）+（五）+（六） |  |  |  |

投标人全称：                    （盖公章）

日   期：        年       月

注：

- 本附件必须按标项提供，可根据投标货物自行增减内容。

- 安装工程材料费、设备安装施工调试费（包括：设备的测试、调试、验收等费用）应与相应标项的附件十一《安装及辅材费报价表》中相应报价一致。

- 各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，如无此项内容则填“无”，不允许空白；所有报价只能唯一一个价格。

- 标项一、标项二的壁挂式空调的综合单价最高限价均为人民币4158.00元/台，报价超过综合单价最高限价的将作无效标处理。

- 本表的综合单价应与相应标项附件九《开标一览表》中的综合单价相一致。

- 安装及辅材报价表

项目编号：

（表1）每台设备安装工程材料报价表

| 名 称 | 型号规格/材料 | 单位 | 数 量 | 品牌/ 产地 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风口（含面板） |  | 个 |  |  |  |  |
| 风管 |  | 米 |  |  |  |  |
| 铜管 |  | 米 |  |  |  |  |
| 冷凝水管 |  | 米 |  |  |  |  |
| 信号线（含护套） |  | 米 |  |  |  |  |
| 插座 |  | 个 |  |  |  |  |
| 保温管材 |  | 米 |  |  |  |  |
| 机架 |  | 个 |  |  |  |  |
| 开槽、打孔以及室外机吊装、槽钢基础和室外铜管桥架等 |  | 项 |  |  |  |  |
| 其它安装施工材料 |  |  |  |  |  |  |
| 安装工程材料费合计（元） |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：                    （盖公章）

日   期：        年       月

注：

- 本表必须由必须按标项提供。

- 系统安装工程所需设备、材料如风口（含面板）、风管、铜管、冷凝水管、信号线（含护套）、插座、保温管材、机架等由投标人按招标文件要求自行如实计算配置，并包干。其他安装所需材料由投标人自行列出，投标人应配而漏配的设备、材料，均视为对采购人的优惠，今后不做调整，设计更改调整除外。

- 设备、材料应详细列明规格型号、品牌产地、数量、价格等，同一材料不同规格应分别列出。

- 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

- 本表安装工程材料费合计价格应与相应标项附件十中（二）安装工程材料费价格相同。

（表2） 安装、施工、调试报价表

| 项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 安装、施工、调试费合计（元） |  |  |

投标人全称：                    （盖公章）

日   期：        年       月

注：

- 本表必须按标项提供。

- 设备安装、施工、调试费包括安装施工、检测及产品和系统调试、验收、人员食宿、交通、管理、安全、劳动保险等所有费用。

- 拆除、钻孔、零星砌柱工程、零星修补复原、补/堵漏等费用在本表中单列一项报价，并一次性包干。

- 水电费、场地租赁等按实际发生的费用由中标人支付给相关单位，请投标人在报价中考虑。

- 本表中所列价格计入综合单价。

- 本表中设备安装、施工、调试费用项目无论是否在本表中明列，均视为已包含在报价中并包干，今后价格不做调整。

- 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

- 本表安装、施工、调试费合计价格应与相应标项的附件十中（五)安装、施工、调试费（包括：设备的测试、调试、验收等费用）价格相同。

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加瑞安市电化教育与教育装备中心的瑞安市电化教育与教育装备中心2023年“温馨教室”空调采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日    期：

注：

- “标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第三部分“采购清单”逐一填写，不得缺漏。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 本项目属于货物类采购项目，货物若全由中小企业制造，投标人按要求提供《中小企业声明函》，不需要对其中涉及的服务承接商作出声明。

- 如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 中小企业的划分标准依据《关中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行。

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称：                    （盖公章）

日   期：        年       月      日

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 政府采购活动现场确认声明书

瑞安市电化教育与教育装备中心、瑞安市公共资源交易中心：

本人             （授权代表姓名），经由                       （单位）

（法定代表人姓名）合法授权参加                     项目（编号：           ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）              。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有投标人名称，本单位□与其他所有投标人之间均不存在利害关系  □与            （投标人名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                       。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现          投标人之间存在或可能存在上述第二条第      项利害关系。

投标人全称：                  （盖公章）

投标人代表签名：

日期：        年       月      日

- 政府采购履约验收书

（参考模板）

| 一、验收方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同规定验收时间 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □货物/□服务 |  |  |  |  |  |  | 合同金额 |  |  |  |  |
| （二）验收方式与方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收组织方式 |  | □自行组织/□委托代理 |  |  |  |  |  |  | 代理机构名称 |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | □一般验收程序/□简易验收程序 |  |  |  |  |  |  | 选择简易验收理由 |  |  |  |  |
| 验收方法 |  | □一次性验收/□分段验收/□分期验收 |  |  |  |  |  |  | 选择非一次性验收理由 |  |  |  |  |
| 大型或复杂项目 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 邀请本项目其他供应商 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收检测机构名称 |  |  |  |  |  |  |  | 参与验收供应商名称 |  |  |  |
| 向社会公众提供的公共服务项目方式 |  | □是/□否 |  |  |  |  |  |  | 采购人、使用人分离项目 | □是/□否 |  |  |  |
|  |  | 参与验收服务对象 |  |  |  |  |  |  |  | 使用单位名称 |  |  |  |
| （三）验收人员组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组总人数 |  |  |  | 专业技术人员人数 |  |  |  | 实际使用人人数（如有） |  |  | 其他验收人员数量 |  |  |
| 验收人员姓名 |  | 工作单位 |  |  |  | 职 称（专业） |  |  |  | 联系方式 |  | 备注 |  |
| （四）验收主要指标和标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 合同履约时间、地点、方式 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  | 金 额 |  |
| 二、验收情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |  |  | 分段情况 | 共分 段，此为 阶段 |  |  |  |
| 第三方参考情况说明 |  | 评价对象 | 评价结果 |  |  |  |  |  | 理由 |  |  | 签字 |  |
|  |  | 检测机构 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他供应商 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象 | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类验收内容及验收情况 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 货物清单 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 技术、性能指标 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 运行状况及安装调试 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 质量证明文件 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 售后服务承诺 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 服务类验收内容及结果 |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |  |  | 评价内容 | 评价情况 |  | 理由 |  |
|  |  | 服务质量 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 服务进度 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 人员、设备 配备情况 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 安全标准 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
|  |  | 服务承诺实现 | □合 格 □不合格 |  |  |  |  |  | 合同履约时间、地点、方式 | □合 格 □不合格 |  |  |  |
| 三、验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  | 验收结论性意见： □合 格 □不合格 其他需要说明的事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见： 经办人： 负责人： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 供应商确认： 供应商盖章或授权代表签字： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：该表为履约验收书的综合性参考模板，采购人可以根据工作实际进行调整。