乐清市公共资源交易中心 政府采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：乐清市智慧工地监管平台建设项目 项目编号：CG202208A05 采 购 人：乐清市城市发展集团有限公司 联 系 人：钱先生 联系电话：0577-62590967 采购代理机构：乐清市公共资源交易中心 联 系 人：方女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 二○二二年

招标文件目录

公开招标公告

第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分 招标内容及要求

第三部分 投标供应商须知

第四部分 政府采购政策功能相关说明

第五部分 合同格式（参考格式）

第六部分 投标文件格式

第七部分 评标定标办法

本招标文件中带 “▲、*、” 符号或加粗及下划线的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

乐清市公共资源交易中心关于乐清市智慧工地监管平台建设项目公开招标公告

项目概况

乐清市智慧工地监管平台建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2022年8月29日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CG202208A05

项目名称：乐清市智慧工地监管平台建设项目

预算金额（元）：3585000

最高限价（元）：3585000

采购需求：

标项名称:乐清市智慧工地监管平台建设项目

数量:不限

预算金额（元）：3585000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：乐清市智慧工地监管平台建设项目，具体见招标文件要求。

备注：

合同履约期限：见招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2022年8月29日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；（备注：1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。潜在供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。2、潜在供应商应当按照公告规定的方式获取招标文件，未按照公告规定的方式获取招标文件的，针对招标文件的质疑不予受理。）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年8月29日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台在线投标

开标时间：2022年8月29日 09:30

开标地点（网址）：浙江省乐清市公共资源交易中心

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、在线投标响应（电子投标）说明：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用CA电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：乐清市城市发展集团有限公司

地    址：浙江省温州市乐清市城东街道旭阳路6688号总部经济园2、3、4幢17层

传     真：/

项目联系人（询问）：钱先生

项目联系方式（询问）：0577-62590967

质疑联系人：钱先生

质疑联系方式：0577-62590967
2.采购代理机构信息

名    称：乐清市公共资源交易中心

地    址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07

传     真：0577-61882627

项目联系人（询问）：方女士

项目联系方式（询问）：0577-61882630

质疑联系人：张女士

质疑联系方式：0577-61882630

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：乐清市财政局政府采购监管科

地    址：乐清市伯乐东路501号

传    真： /

联  系  人：陈先生

监督投诉电话：0577-61568287

第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 乐清市智慧工地监管平台建设项目 |
| 2 | 项目编号 | CG202208A05 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | ¥358.5万元 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 名称：乐清市城市发展集团有限公司 联系人：钱先生 联系电话：0577-62590967 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：乐清市公共资源交易中心 地址：乐清市市府路1号行政管理中心西南附属楼四楼A07 项目负责人：方女士 联系电话：0577-61882630 联系传真：0577-61882627 |
| 8 | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 投标供应商资格要求 | 见公告要求 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 12 | 是否允许分包 | 不允许 □允许 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 15 | 投标货币 | 人民币 |
| 16 | 投标语言 | 中文 |
| 17 | 投标文件的形式 | 投标供应商应准备电子投标文件 电子投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 18 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 19 | 投标文件份数 | “电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 |
| 20 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内。 |
| 21 | 投标文件的签章 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 22 | 投标样品 | 不需要 □需要 |
| 23 | 投标保证金 | 无 |
| 24 | 履约担保 | □不需要 需要 合同签订后，中标供应商向采购人递交合同总价1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。 |
| 25 | 招标文件获取方式 | 见招标公告要求 |
| 26 | 投标截止时间 投标地点 | 2022年8月29日上午09：30分截止(北京时间)。 投标地点：通过政采云平台在线投标 |
| 27 | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2022年8月29日上午09：30分 (北京时间) 开标地点：乐清市公共资源交易中心 |
| 28 | 投标文件上传和递交 | 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 29 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标文件按拒收处理。 |
| 30 | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 31 | 政府采购 扶持政策 | 见招标文件相关内容描述。 |
| 32 | 投标供应商 信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：招标公告发布之日至投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
| 33 | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件送至采购人及采购代理机构处； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 质疑 | 供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，逾期采购代理机构可不予受理及答复。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 37 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 招标代理费用 | 0元 |
| 39 | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

第二部分    招标内容及要求

一、建设背景

随着建筑业科技水平的迅猛提高，国家对建筑行业安全标准和监管力度的逐步加强，建立一套完整的数字化工地管理系统已经成为未来的主流趋势，但由于建筑工地属于环境复杂，人员复杂的区域，所以考虑到施工现场的设备及人员的安全，一套有效的信息化智能监管系统对于管理者来说是非常有必要的。

乐清市智慧工地监管平台建设项目满足政府监管部门及建筑企业对数字化工地管理平台系统迫切的需求，通过平台的建设，能帮助政府监管部门及建筑企业有效的解决施工现场事故多发，扬尘噪声污染大，重点部位生产操作过程不规范、隐患未及时消除，人员、精力有限，无法全方位检查、监管，施工进度、施工质量得不到保障等问题，提高工地的安全生产监管和质量监管水平，并且通过该平台系统，助力政府监管部门提高监管效率，帮助建筑企业提高企业管理水平。全区域推进智慧工地建设，纳入统一监管平台，使数据归集统一监管，降本增效，提升监管效率和工地的管理能力，为领导决策提供 可视化依据。实现智慧建造、绿色建造和生态建造。构建乐清市智慧建设可持续发展命运共同体。

二、建设目标

全区域推进智慧工地建设，纳入统一监管平台，使数据归集统一监管，降本增效，提升监管效率和工地的管理能力，为领导决策提供 可视化依据。实现智慧建造、绿色建造和生态建造。构建乐清市智慧建设可持续发展命运共同体。

提高建筑工程施工现场质量、安全、环境和人员等监管水平，规范建筑工程现场监管信息系统的设计、安装和运行维护。

1、提供统一的可视化监管信息平台，预留多系统接口做到全面集成，高清监控，系统易于扩展并可逐步升级，复用便捷，降低监督成本。

2、支持多系统对建设工程安全质量关键要素进行智能感知和云计算接入，对监测点状况进行实时跟踪分析，避免人为因素操作造成错误分析。

3、数据可追溯，为管理者提供有效的科学管理手段，为事故处理提供有效证据；项目全过程实时监控，通过实时现场监控数据结合传统的监管模式，提升科学管理水平。

4、管理流程再造，数据共享融合，可为多个政府部门提供监管决策支撑。

三、项目所依据及参考的标准

1、政策法规

项目建设遵循以下相关政策文件：

《浙江省数字化改革总体方案》

《浙江省党政机关整体智治系统建设方案》

《浙江省数字政府系统建设方案》

《浙江省数字经济系统建设方案》

《浙江省数字社会系统建设方案》

《浙江省数字法治系统建设方案》

《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

2、技术规范

《电子政务标准化指南第1部分：总则》GB/T 30850.1-2014；

《电子政务标准化指南第4部分：信息共享》GB/T 30850.4-2017；

《电子政务标准化指南第5部分：支撑技术》GB/T 30850.5-2014；

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015；

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016；

《数据中心设计规范》GB 50174-2017；

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007；

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007；

《智慧城市公共信息平台建设指南（试行）》；

《地理空间数据交换格式》（GB/T 17798-2007）；

《城市地理信息系统设计规范》（GB/T 18578-2001）；

《基础地理信息分类与代码》（GB-T 13923-2006）；

《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）；

《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T 9385-2008）；

《计算机软件测试文档编制规范》（GB/T 9386-2008）；

《计算机软件质量保证计划规范》（GB/T 12504-1990）；

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999）；

《城市基础地理信息系统技术规范》（CJJ 100-2004）；

《智慧城市公共信息平台建设指南（试行）及附件》 2013/4

《信息技术服务运维通用要求》 20091399-T-469

《信息技术服务运维应急响应规范》 20091400-T-469

四、技术要求

1、需求分析

1.1、性能需求

本系统的主要性能指标如下：

1）支持用户数至少为100000个；

2）支持并发用户数至少为全部使用用户数的30%；

3）支持系统扩容适应用户量增长。

4）系统页面用户访问平均响应时间≤3s。

5）数据入库性能达不低于2万条/秒。

6）简单查询最大响应时间≤1s ，复杂查询最大响应时间≤3s。

7）各领域系统信息上图展示时间≤3s。

8）系统可用性达到99.9%以上。

1.2、安全需求

基于角色的认证授权机制；

引入数字证书，对通讯数据进行签名、验签，保证用户的身份认证、通讯信息的完整性；

通过数字签名和数字时间戳，保证业务操作的不可抵赖性；

2、总体设计

2.1、设计思路

要求结合实际需求，提出合理的、清晰明确的设计思路。

2.2、总体架构

要求从总体架构、业务架构、数据架构、部署架构、系统关联设计等方面对系统进行设计和说明。

五、建设思路

乐清市智慧工地监管平台建设项目主要以住建部《建筑工程施工现场监管信息系统技术规程》（征求意见稿）为信息化建设指引，充分利用可视化技术支持系统建设，通过遥感技术，物联网技术、智能感知技术以及云计算大数据等先进技术，结合乐清当地实际需求对人员管理、机械管理、物料管理、数字化巡检、环境监管、防疫管理、业务集成管理等方案提供各类数字化、智慧化应用。提升行业监管和服务能力，实现全面感知、智能识别，做到城市管理问题主动发现、快速判断、精准定位、有效治理。通过数据挖掘、深度应用，构建大数据应用，强化信息资源的标准化、规范化，汇聚有价值信息数据，满足建设部门各系统价值信息之间的大范围碰撞、比对、分析处理等综合应用、深度应用。以业务应用为导向，提高视频可视化、业务协同、智能考核等业务应用的能力，实现市区两级工作人员在日常工作中的高效协调运行。以实战引领，不断深化新技术在建设领域的应用，满足城市管理的需要以及和其他协同部门之间信息互联互通的需要，实现智能分析、业务协同、智能考核等业务应用的能力，实现市县两级工作人员在日常工作中的高效协调运行。

全区域推进智慧工地建设，纳入统一监管平台，使数据归集统一监管，降本增效，提升监管效率和工地的管理能力，为领导决策提供 可视化依据。实现智慧建造、绿色建造和生态建造。构建乐清市智慧建设可持续发展命运共同体。

六、项目采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件部分 |  |  |  |  |  |
| （一） | 智慧工地综合监管平台 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 1.1 | 项目概况模块 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 1.2 | 大屏地图展示模块 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 1.3 | 大型设备监控模块 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 1.4 | 设备控制 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 1.5 | 劳务监控 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 1.6 | 劳务统计分析 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 1.7 | 环境及能耗监测 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 1.8 | 环境报警管理 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 1.9 | 每月综合考核排名 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 1.10 | 全景监控 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 1.11 | 轨迹追溯 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 1.12 | 事件统计分析 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 1.13 | 物料管理 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 1.14 | 巡检管理 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 1.15 | 中心管理服务 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 1.16 | 基础数据管理 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| （二） | 移动监管（移动端）（含数字化巡检） | 1 | 套 | 详见系统详细要求 | 接入浙政钉 |
| （三） | 人员管理场景应用 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 3.1 | 未戴安全帽识别 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 3.2 | 工地越界闯入预警 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 3.3 | 重点区域人员闯入预警 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| （四） | 机械管理场景应用 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| （五） | 物料管理场景应用 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| （六） | 环境管理场景应用 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| （七） | 接口开发及集成服务 | 1 | 套 | 详见系统详细要求 |  |
| 硬件部分 |  |  |  |  |  |
| （一） | AI算法服务器主机 | 1 | 台 | 支持≤64路算法： 芯片：CPU:8-Core Carmel ARM v8.2，64-Bit内存：LPDDE4Xm，32GB，256bit SSD 1T 算力：32TOPS 视频输入接口：IPC Camera 视频输出接口：HDMI 2.0 TYPE A*1 支持64bit运算，满足各类AI应用需求； 具有4K视频解码+4K显示输出，支持千兆网卡，接口丰富。 | 住建局后台部署硬件 |

七、系统详细要求

1、智慧工地综合监管平台

将全市有监管需求的工地全量接入本平台，实现整个政府端的智能监管应用，主要功能包含以下功能：

1.1、项目概况模块：

1） 预报警信息次数前十项目：

预报警信息数目前十项目轮播展示，统计维度：当日00：00：00开始统计。

1.2、大屏地图展示模块：

1）选择全部时，展示乐清地图（中国地图）、数据统计维度为乐清维度。

2）选择具体辖区时，展示辖区地图、数据统计维度为具体辖区维度。

3）选择具体项目时，展示该在建项目进度情况，对项目进度进行实时追踪。

1.3、大型设备监控模块：

1）项目塔吊设备数字孪生地图看板：以数字孪生地图的方式展现设备在项目工地上的具体位置，及该设备当前的状态和实时数据，并以看板的形式进行展现。

2）项目升降机设备数字孪生地图看板：以数字孪生地图的方式展现设备在项目工地上的具体位置，及该设备当前的状态和实时数据，并以看板的形式进行展现。

1.4、设备控制模块

1）实时轮播报警项目大型设备报警信息，格式为：XX项目报警类型  XXXX年XX月XX日 。

2）根据所有项目大型设备报警数目智能推荐今日重点监控项目：

推荐规则：推荐系数=塔吊报警数*0.5+升降机报警数*0.5，

根据推荐系数轮播展示前十重点监控项目。

3）数据展示：报警总数、项目平均报警数、塔吊总数、项目平均塔吊数目、升降机总数、项目平均升降机数。

报警总数=塔吊在册数目+升降机在册数目。

项目平均塔吊数=塔吊在册数目/项目数，结果保留整数

项目平均升降机=升降机在册数目/项目数，结果保留整数

所有百分比结果保留百分比整数。

4）问题趋势：近1天、近7天、近30天、近1年。

隐患类别统计维度：塔吊、升降机。时间格式为：年月如7.04。

5）大型机械报警报警统计及时间维度为：近1天、近7天、近30天、近1年。

隐患类别统计维度：塔吊、升降机。

6）安全隐患统计时间维度为：近1天、近7天、近30天、近1年。

轮播展示各项目塔吊、升降机数目。

1.5、劳务监控模块

实名制系统能够实现对各个企业的实名制现场情况进行综合监管，同时对各类相关的作业情况进行实时监测，通过图、表以及实时数据监测的情况，进行全防伪信息的展现，基于多维信息进行全方位的展现，包含总览模块、人员管理模块、辖区企业模块、辖区项目模块、关键岗位考勤模块

1.6、劳务统计分析模块

1)劳务工人出勤统计模块：今日工人出勤数据折线图，也可查看近14日内工人出勤数据折线图。

2）关键岗位出勤统计模块：今日管理出勤数据折线图，也可查看近14日内管理人员出勤数据折线图。

3）采集整个辖区出入口人员防疫信息数据，推送给乐清市防疫平台分析，结果同步工地现场管理人员，对工地辖区内疫情防控情况进行统一监管与展示。可展示项目常态化防疫情况，展现工地人员“一人一挡”制度，记录工人温州防疫码、行程码信息，及项目常态化防疫情况，实时展现工地人员行程动态、健康状况、人员核酸检测情况、新冠疫苗接种等各类情况

1.7、环境及能耗监测模块

1）对接施工人员生活区污水排放监测设备，在大屏端展现排污情况监测。基于智能管理终端实现对各类环境管理参数和能耗参数进行重点的监测，同时基于智能告警技术实现对设定指标的重点告警和提示，基于智能手机进行短信发送和提醒（本次招标不包含短信发送费用）。

2）项目管理人员定时填报施工人员生活区及食堂的用水、用电、用气情况，汇总展示分析结果并进行排名考核。

1.8、环境报警管理模块

1）近7天环境报警趋势：统计近7天项目噪声、扬尘、污水报警数据。时间格式：月日，如：7.14

2）本周报警总数：统计本周报警总数，单位：次，环比（近7-14天）保留百分比整数。

3）日均项目报警：统计所有项目日均报警次数，日均报警次数=近7天所有项目报警总数/项目数/7*100%，结果保留整数。环比（近7-14天）保留百分比整数。

4）环境报警环形图：统计噪声、扬尘、污水报警次数占比。

5）将超标项目信息推送至相关部门（人），并督促施工现场强化洒水喷淋工作。

1.9、每月综合考核排名

按项目维度统计：

1）考核项目总数：统计最近一个月项目考核总数。

2.项目考核平均分：统计最近一个月项目综合考核平均分。

3.柱状图显示最近一个月各个项目综合考核分数。

按辖区统计

1）考核区域总数：统计最近一个月考核区域总数。

2）区域考核平均分：统计最近一个月区域考核平均分。

3）柱状图显示最近一个月各个区域综合考核分数。

1.10、全景监控

视频子系统主要实现对视频信息的访问和查看，具备多画面查看功能，主要功能包含：

1）输入区域、项目关键字即搜索，项目列表按照目录数的形式展示。

2）地图上展示正常、异常项目分布图。

正常项目：未出现视频监控报警项目。

异常项目：出现视频监控报警项目。（基于摄像头AI识别报警）

3）今日数据

报警率=今日视频监控报警数/项目总数*100%， 结果保留百分比整数

报警数目：今日报警次数总数

报警项目：今日报警项目总数

项目在线率=实时统计视频监控在线项目/项目总数*100%， 结果保留百分比整数

项目在线数：实时统计视频监控项目在线总数

项目离线数：实时统计视频监控项目离线总数

摄像头在线率=实时统计视频监控在线数/视频监控总数*100%，结果保留百分比整数。1.11、轨迹追溯

通过对接视联网系统摄像头对闯入工地并引发工地越界闯入预警的人员进行摄像头联动抓拍，并记录人员轨迹汇总。

事件汇总统计按每日，每周，每月统计辖区内项目事件发生情况。

按照事件的类型对事件进行升序或降序排列，并展示趋势图。

按照事件发生原因对事件进行升序或降序排列，并展示趋势图。

1.12、事件统计分析

事件分析系统，将所有检查事项纳入到系统中，形成电子化的接收项目数据并统计分析，为事发原因工况分析提供数据基础。

事件汇总统计按每日，每周，每月统计辖区内项目事件发生情况。

按照事件的类型对事件进行升序或降序排列，并展示趋势图。

按照事件发生原因对事件进行升序或降序排列，并展示趋势图。

1.13、物料管理

智慧物料管理服务通过项目上对接的智能化设备实时传输物料信息，汇总统计在后台进行管理查看具体功能包含：

1）项目物资入场统计模块：

项目进场物资通过项目上智能设备讲数据实时传输到监管平台，项目物资入场统计模块展示各项目每日，每月，每年的物料进场记录与趋势图。

2）项目物资发料统计模块：

项目物资发料统计模块展示各项目每日，每月，每年的物料发料记录与趋势图。

1.14、巡检管理

巡检管理对辖区内项目实施项目巡检计划创建，以乐清市的实际应用为主，依据乐清市的规范文件，将所有检查事项纳入到系统中，形成电子化的巡检检查，同时实现对下下范围内的项目情况进行综合的统计分析，具备图表展现功能，具体模块以及功能如下：

管辖区域总览：以图形化的方式展现项目总数、巡检次数，项目巡检得分，巡检人员设置，管辖项目阶段总览：以图形化的方式展现巡检分数 。

分管部门项目分布：以柱状图的形式展现各部门监管的项目数、已巡检数，未巡检数。

巡检明细展示：对巡检内容包括但不限于施工区域围挡设置完成情况、外脚手架密目网设置情况、施工现场裸土情况、道路硬化情况以现场照片结合文字描述的形式展示。

项目质量管理：以丰富图标形式展现“验收、基础、打桩”等信息，现场管理人员可以以现场照片结合文字描述的形式展示。

检查结果统计：以柱状图的形式按月展现各检查结果的项目数，检查符合要求、立即整改、限期整改、停工整改的项目数。

1.15、中心管理服务

系统消息流的接收、处理、过滤、转发、模块的信令调度；客户端软件注册认证，实时网管信息处理；

1.16、基础数据管理

提供软件及模块与数据库的统一访问接口，数据库链接及验证，提供系统配置数据库和子系统数据库的综合管理、集成和应用相关功能。

2、移动监管（移动端）（含数字化巡检）

智慧化管理云平台终端应用具备不同版本的智能终端应用包含政府版智能终端应用系统，支持任意系统。

系统建设应含后期开发和完善的相关技术（与各部门、各科室的数据互联互通），政府统计和查看，后期需对接浙政钉。

相关权限为政府部门按部门等级插查看对应的数据。

1)数字化巡检：通过移动端小程序接受任务并进行现场巡更，针对每个巡更任务可标记检查通过或者生成整改单，并进行整改和验收，同时通过后台可查询到历史的巡更记录并进行数据统计和分析。

2)权限及配置管理

3)诚信评价管理：获取建设单位对施工单位的履约评价。

4)采集功能：对相关信息的采集。

5)预警信息推送：监管人员可在平台自定义巡更点位以及检查类容，根据管理需求设定巡更人员和巡更次数，相关人员通过移动端小程序接受任务并进行现场巡更，针对每个巡更任务可标记检查通过或者生成整改单，并进行整改和验收，同时通过后台可查询到历史的巡更记录并进行数据统计和分析，实现巡更数据化，标准化、无纸化的管理。

6)预警信息发布：采预警信息发布模块，预警信息可自定义配置预警等级，不同等级对应发送不同岗位负责人，设置处置流程及接收方式，如自动拨打 电话、发送短信、推送其它APP等。（本次招标不包含短信发送费用）

3、人员管理场景应用

运用AI技术，借助视频动态监控，实现对工地人员行为的智能分析并发出预警，为行业监管提升感知能力，具体功能如下：

1）安全帽识别功能：

所有接入视频设备的项目（与乐清视联网平台对接）判断视频摄像头下工人安全帽佩戴情况并输出预警信息，预警信息同步到移动端展示。

2）工地越界闯入预警功能：

所有接入视频设备的项目（与乐清视联网平台对接）判断视频摄像头下人员越界闯入情况并输出预警信息，预警信息同步到移动端展示。

3）工地重点区域闯入预警功能：

所有接入视频设备的项目（与乐清视联网平台对接）判断视频摄像头下重点区域闯入情况并输出预警信息，预警信息同步到移动端展示。

4、机械管理场景应用

机械管理场景营业系统实现对项目点的外场塔吊设备以及塔吊司机操作资格进行重点监测管理，具体功能模块包含：

1)辖区设备总览模块

基于数字孪生地图的塔吊设备展示，可以通过项目名称或编号快速定位项目，支持地图的缩放，上下左右的移动，以及二维、三维、全景地图的多种模式展现。

2)升降机司机验证模块

升降机司机验证界面显示辖区内接入的塔机司机验证人脸机在离线状态，可查看在线塔吊司机详细情况，包括司机人脸照，司机资格证，司机上机时间。

3)项目设备模块

塔吊设备：项目下的塔吊设备列表，点击设备，可查看该设备的实时数据和历史数据，实时数据以看板的形式展现，包括吊重、高度、力矩百分比、倾角、倾斜百分比、风速、风速百分比、回转、幅度、预警信息及对应的报表；历史数据可指定时间段和力矩百分比进行查询，并对结果数据进行导出。

4)塔吊联动预警模块

通过接入塔吊操作和运行数据，实时监测塔吊运行状况，设置联动机制，实时发现异常自动触发应急预警，通知监管人员手机端和现场管理人员，疏散人员，最大限度降低事故风险，提升工地安全系数；

5、物料管理场景应用

物料管理系统通过摄像头AI算法识别工地现场物料的堆放情况，对乱堆物堆料治理进行智能化统一监管，并在系统内提供可追溯的历史记录。

6、环境管理场景应用

6.1净车离场识别应用

净车离场识别系统实现对辖区车辆离场清洗监测，能够自动识别渣土车车轮是否经过清洗、盖板是否关闭、车牌。接入工地监控视频的抓拍图像，通过AI进行图像分析，并将预警信息及逃离的车辆信息推送至相关部门的业务监管系统，并在系统内提供可追溯的历史记录。

7、接口开发及集成服务

与乐清市数字孪生、浙里建、温州市智慧安监综合管理系统（网址：https://gov.hwxld.com/login；账号：yqlyf；密码：Abc123123，投标供应商可自行登录系统进行查看）、智慧安监视频客户端的对接、数据标准映射，整合已有各类信息系统数据资源，及时向市对接和报送相关数据，确保各项监管工作的正常开展。

1）短信平台接口：

通过调用运营商提供的短信服务接口，完成手机短信的发送和接收。

2）与施工现场视频系统对接：

与施工现场视频系统进行对接，实现实时视频的查看。

3）与温州统建系统对接：

获取工程、企业、从业人员、合同等数据。

4）二次开发接口：

通过预留的接口可进行业务功能拓展二次开发。

5）企业管理：

管理在建项目关联的所有企业。

6）用户管理：

用户列表支持根据条件搜索用户列表数据，支持导出用户数据。

7）流程中心：

流程监控、流程移交、终止流程和流程统一配置。

8）消息管理：

消息管理包括短信列表和推送消息列表。

9）日志管理：

按条件搜索系统的关键操作日志列表。

八、项目实施要求

1、整体要求

1.1、投标供应商应充分考虑本项目的建设需求和要求，在投标文件中根据本项目需求提出完整的解决方案。投标解决方案、项目实施中调研报告、详细设计方案、需求规格说明书作为项目建设和验收依据的重要组成部分。

1.2、项目实施期间采购人可对项目施工进度、质量、施工人员能力等情况进行动态考核。实施过程中出现项目管理、人员、工期、质量协调控制不力的情况，采购人有权要求更换项目负责人，中标供应商必须予以配合，并采取补救措施确保不影响项目建设的进度和质量。若经采购人评估项目执行的进度、质量等关键部分严重不符合建设要求或相关政策，采购人在书面告知中标供应商后，可以要求更换系统实施方或另行组织采购。

1.3、投标供应商须在投标文件中提出完整的培训方案，包括项目总体培训、面向采购人和系统用户的系统使用培训、系统维护培训，保证采购人和系统用户能够掌握相关业务和技术操作知识，能独立进行系统维护和业务开展。

1.4、在设计和实施过程中，投标供应商须接受采购人指定的工程监理单位的监理，响应第三方评审机构的监督，完成专家团队整改意见的整改。对系统各实施阶段产生的成果严格进行校审，强化成果审查和测试工作，及时汇报。对系统各功能模块进行严格测试，严把各阶段质量关，确保整个系统的高质量。

1.5、本项目要求投标供应商提供一年的免费质保，要求提供完备的质量保证措施。项目质保期从终验合格之日开始计算。

1.6、投标供应商应针对实施期间所发生的所有文档进行管理。项目验收前，按采购人要求，移交所有纸面和电子的文档。文档必须分类，易于检索和查阅。移交时，投标供应商应对采购人指定的文档管理人员进行交接说明和培训。

2、实施方案设计

投标供应商需对招标文件中项目建设内容和技术要求进行响应，制定切实可行的项目实施方案。方案中要明确项目阶段的目标、各阶段的实施内容、管理控制措施、以及阶段性成果等，方案中要有版本管理、文档管理以及采购人如何配合等内容。

3、项目组人员

投标供应商应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、系统分析和设计、程序设计开发、项目管理等方面人员组成。

项目负责人须全程负责本项目工作，不得无故更换，如确需变动，须征得采购人同意。项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得采购人同意，并调配相当人员进入项目团队。

4、实施进度

投标供应商根据项目建设内容和要求，提出项目实施进度计划和完成时间。中标供应商如不能按照项目进度要求交付，采购人有权予以追究违约责任并终止合同。本项目要求在签订合同后3个月内开发部署完成上线试运行。

5、测试与验收

5.1、测试要求

1)中标供应商应依据软件需求分析、总体设计、详细设计等，编写测试方案，自行负责软件单元测试和集成测试，测试后形成测试报告，测试方案和测试报告需提交采购人核查。

2)采购人按照系统功能、安装程序、设计开发文档的三统一要求，对中标供应商完成的软件进行用户测试。中标供应商在用户测试之前，需提交有关文档资料，如：总体设计，详细设计，操作手册等。

3)在项目验收阶段，中标供应商需配合采购人进行用户测试，用户的测试依据是合同约定的功能和性能要求，以及系统设计的具体要求。测试出的问题，中标供应商必须按照采购人的要求，限期完成整改。

5.2、验收要求

验收是推进系统建设，确保系统建设质量，规范系统建设实施的主要措施。中标供应商完成项目招标文件和合同约定的相应内容，系统上线经用户测试符合要求并通过信息安全等级保护二级测评后，向采购人提出书面验收申请。采购人通过相关资料的审查，认为具备下列条件，由采购人组织验收，系统验收后可独立使用。

1)完成系统设计和合同约定的各项建设内容；

2)有完整的技术开发档案和实施管理资料；

3)集成测试和用户测试通过；

4)完成操作手册和用户手册；

5)完成项目建设要求的各类规范文档编制；

6)通过信息安全等级保护二级测评。

5.3、项目整体交付

项目各阶段验收前，中标供应商应完成项目资源移交工作，将各类项目文档（包括不限于操作手册、用户手册、试运行报告等）等资料全部提供给采购人；项目终验前，将各阶段要求的交付内容汇总，整体交付给采购人。

6、保密要求

中标供应商在项目实施前须签订安全保密协议。中标供应商必须保证项目相关技术和数据的秘密，未经采购人许可，不得转存或拷贝平台数据，不得披露平台相关技术和信息。中标供应商未遵守保密要求而引发的一切后果，均由中标供应商自行承担。

7、培训要求

培训对象主要是涉及系统功能信息应用相关的使用人员，在集中的时间段内、集中的地点，完成对使用人员的培训活动。培训形式为现场面授，课时不得少于1个工作日。

8、项目管理要求

8.1、设计开发参考GB/Z 20156-2006《软件工程软件生存周期过程用于项目管理的指南》（2006-03-14发布）、GB/T 8566-2007《信息技术软件生存周期过程》（2007-04-30发布）、GB/T 19000.3-2001 idt ISO 9000-3:1997《质量管理和质量保证标准第3部分： GB/T 19001-1994在计算机软件开发、供应、安装和维护中的使用指南》（2001-02-13发布，2001-10-01实施）和GB/T 19016—2005/ISO 10006:2003《质量管理体系项目质量管理指南》（2005-09-05发布，2006-01-01实施）进行管理。相关文件标准有最新版本的，要求最新版本要求实施。

8.2、投标供应商应参照国家有关标准，提出本项目的质量管理措施和保障措施，严格把关成果质量，包括文档质量和软件质量等各类成果。

8.3、项目负责人对项目开发进度和软件质量负责，应根据GB/Z 20156-2006《软件工程软件生存周期过程用于项目管理的指南》组织项目团队开发，按照CMM、RUP或ISO等行业标准，严格规范项目日常管理全过程，并按每周、每月向采购人提交工作报告。

8.4、采购人聘请并委托具有信息化工程监理资质的单位，监理项目的建设和管理。中标供应商须服从和配合项目监理单位的监理工作。

9、售后及运维服务要求

投标供应商需提供持续的售后服务支撑和产品开发支撑。

本项目的项目质保期1年，时间自终验验收合格之日起计算，质保期内所提供技术服务涉及的费用含在本次报价中。质保期内，中标供应商负责系统的安装、运行、维护、升级服务，提供系统软件功能维护、数据维护、开发和技术支持工作，维保期间如需完善升级某项功能，应免费提供。

投标供应商中标后需提交项目负责人和核心人员相关信息，如需变更人员须征得采购方审核，经同意后方可更换。

10、安全要求

本项目需要达到信息安全等级保护二级要求。

1、数据传输安全

针对当前严峻的网络安全环境和数据传输过程中的安全隐患，通过传输协议、数据加密、访问控制等几个方面建立完整的数据传输安全体系，提升数据在传输过程中的安全水平，保障系统安全和数据私密性。

2、应用安全

针对系统的运行环境和使用环境，解决服务发布内容更新和审核等方面的身份认证、权限控制、信息保密、数据完整性、责任认定、不可否认性等几个方面建立相应措施。

3、安全管理

安全管理上需要在完善人员管理、资产管理、应急响应、安全服务等方面机制、制度的同时，与管理技术紧密结合，形成一套比较完备的安全管理保障体系。

- 八、付款方式

中标供应商在合同签订后向采购人提供合同金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。履约保证金自提交之日起至合同履约完毕有效。履约保证金在合同履约完毕后无息退还。

本项目合同具体支付方式如下：

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内采购人支付30%的预付款给中标供应商，软件系统通过初步验收后采购人支付30%的合同款给中标供应商，最终验收合格后采购人支付剩余合同款。

第三部分   投标供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、投标供应商必须针对全部内容进行投标，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购，评标委员会首先评审供应商商务技术投标文件，商务技术投标文件评审无效的投标供应商不进入后续报价评审。要求投标供应商资格文件或商务技术投标文件中不得出现投标报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采购预算为¥358.5万元，如果某个（些）供应商投标价超出采购预算的，则拒绝接受该供应商的投标报价，其投标按无效投标处理。

6、知识产权

6.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

6.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

6.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

6.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

7、招标文件中所列的货物品牌型号仅为参考，是为了对拟报价的货物、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。本项目无核心产品。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程（或标后质疑投诉期内）中发现供应商间存在上述关系，存在上述关系的全部供应商均做无效投标（无效中标）处理。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10、进口产品参与政府采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。

11、本次采购所涉及的人员食、宿、交通等均由投标供应商自行解决，相关费用包含在总价中。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、本项目为服务类采购项目，不对其中涉及的硬件设备做出要求。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为软件和信息技术服务业，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。

15、本次采购将进行线上视频演示，投标供应商应根据招标文件要求进行演示，总时长不超过20分钟。本线上演示（讲标）通过“政采云视频讲标系统”进行线上视频演示，投标供应商登录政采云系统——进入开标大厅——进入本项目进行操作。政采云视频讲标系统在线上视频演示时需要投标供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于演示时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免演示时出现没有声音现象）。

16、为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

二、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件发放

投标供应商网上自行下载招标文件。

1.2、招标文件约束力

投标供应商参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

2.1、投标供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于招标文件规定时间使采购代理机构收到，采购代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关投标供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3、招标文件的修改

3.1、在投标截止时间前，采购人或采购代理机构有权修改招标文件，并通知投标供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

3.2、为使投标供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标供应商。

3.3、本项目招标文件如有补充、更正、澄清均见浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网。投标供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正、澄清文件，并按补充、更正、澄清文件要求投标，否则责任自负。

三、投标文件

1、投标文件

1.1、投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2、投标供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标文件在基本满足招标主要要求的前提下出现的微小差异。

1.4、投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5、投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件组成。

2.1、资格文件组成

| 序号 | 内容（以下内容投标供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 投标供应商的营业执照（扫描件加盖公章） |
| 2 | 投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函（附件一） |

2.2、报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件二） |
| 3 | 投标分项报价表（附件三） |
| 4 | 1、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）。 2、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 3、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）： （1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。 |
| 5 | 其他须说明的资料（如有则提供） |

2.3、商务技术文件组成

| 序号 | 内容（投标供应商应提供相关内容，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件四） |
| 3 | 投标供应商法定代表人授权书（附件五），法定代表人参与投标的仅需提供法定代表人的身份证扫描件 |
| 4 | 法定代表人诚信投标承诺书（附件六） |
| 5 | 投标供应商质量体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 6 | 投标供应商环境体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 7 | 投标供应商职业健康体系认证证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 8 | 投标供应商资信等级证明等（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 9 | 投标供应商曾获得的政府部门或行业协会颁发的荣誉证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 10 | 投标供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供，扫描件加盖公章） |
| 11 | 业绩（附件七，如有则提供） |
| 12 | 偏离表（附件八） |
| 13 | 拟投入本项目人员情况（附件九） |
| 14 | 项目背景及需求分析 |
| 15 | 项目总体设计 |
| 16 | 项目详细设计 |
| 17 | 系统技术指标 |
| 18 | 实施方案 |
| 19 | 售后服务、培训方案 |
| 20 | 其他须说明的资料（如有则提供） |
| 21 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其他文件和资料 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

投标供应商应按照第三部分第三条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、投标供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标总价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用（包括但不限于项目开发、培训服务等），投标供应商在总价中应充分考虑实施过程中的不可预见因素，今后不再作调整。

投标供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标保证金

无

7、投标文件的有效期

7.1、自提交投标文件截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、投标供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的编制

8.1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

8.2、投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，相关责任由投标供应商自负。

8.3、本文件《第六部分 投标文件格式》中有提供格式的，投标供应商参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）；本文件《第六部分 投标文件格式》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

8.4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关责任由投标供应商自负。

8.5、《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

8.6、投标供应商没有按照本章节“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

9、投标文件的签章

9.1、《投标文件》的签章：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

9.2、《投标文件》：根据招标文件要求在投标文件相应位置由投标供应商法定代表人或授权代表签字（或盖章），需要加盖投标供应商公章的采用CA电子签章。

10、投标文件的形式

10.1、投标文件的形式：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》；

10.2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

10.3、投标文件的份数

投标文件的份数：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

四、投标文件递交

1、投标文件的上传和递交

“投标文件”的上传、递交：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《第一部分    投标邀请函（投标须知前附表）》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

五、开标和评标

1、开标

1.1、采购代理机构按招标文件规定的时间、地点通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2、开标流程

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，其投标文件按拒收处理。

（2）投标文件解密结束，开启资格文件，进入资格审查环节，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审；

（4）符合性审查、商务技术评审结束后，开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。由评标委员会对报价文件的符合性等进行审查核实。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准并对此进行修正。

开标时，报价文件中投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

（5）评审结束后，公布采购结果。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

2、投标供应商资格审查

2.1、开标后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

2.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

3、评标

3.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法对各投标供应商进行排序，推荐中标候选供应商；

4）向采购人推荐综合得分第一名的供应商为中标供应商，并提交书面评审报告。如果第一名得分相同，以投标报价低的优先；投标报价也相同，以抽签随机决定。

5）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

3.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3、▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效：

1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标或弄虚作假情况的；

7）参与本项目的不同供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

8）供应商的资格文件或者商务技术文件中出现投标报价的；

9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

3.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除3.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除3.3条款以外，出现投标货物数量与招标文件对比出现较大偏差或商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除3.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

3.5、本次采购，如果投标供应商的投标报价均超出采购预算的，本次招标做流标处理。

3.6、评标委员会对投标供应商报价文件评审时发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1）任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。

2）任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该投标供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

5）供应商不接受上述处理方式，将按无效投标处理。

3.7、▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.9、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使投标供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.10、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

3.11、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.12、评标委员会对未中标的供应商不作解释。

4、投标文件的澄清

4.1、为有利于对投标文件的比较和评议，必要时评标委员会可要求投标供应商对投标文件相关事宜进行澄清。评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明，供投标供应商澄清、说明时间不少于30分钟，投标供应商未在规定的时间内作出必要的澄清、说明可能导致对其不利的评定。

4.2、投标供应商的澄清、说明应当通过“政府采购云平台”在线答复形式提交。投标供应商的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5、有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

5.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.5不同投标供应商的投标文件相互混装；

6、经评标委员会认定投标供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关投标供应商做出无效投标处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。

7、评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

8、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

六、授予合同

1、中标条件

1）投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2）投标供应商有很好的执行合同的能力；

3）投标供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

4）中标供应商商务报价为中标价，作为中标供应商与采购人签订合同的合同价。

采购代理机构将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、采购人依法确认中标供应商后，采购代理机构在浙江政府采购网、乐清市公共资源交易网公告中标结果，同时发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

2.2、中标通知书对采购单位和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3、中标无效

1）发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃中标或拒绝与采购人签订合同的,按相关规定执行。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

3、签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购代理机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在合同签订后向采购人提供合同金额1%的履约保证金，履约保证金可以采用银行或者保险公司出具的保函等形式。

4.2、履约保证金自提交之日起至合同履约完毕有效。履约保证金在合同履约完毕后无息退还。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号）

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、投标供应商享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）《中小企业声明函》（加盖投标供应商公章，格式见附件1）；

4、投标供应商享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（加盖投标供应商公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、投标供应商享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（放在报价文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（加盖投标供应商公章，格式见附件2）。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

附件1：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如中标，将在成交公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：                
日期：

说明：

1、如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

第五部分       合同格式

合同编号：YQSF－（	）

乙方合同编号

乐清市电子政务项目建设

格式合同

项目名称：

甲　　方：

乙　　方：

目　录

第一条	建设内容和合同金额	47

第二条	预付阶段	49

第三条	到货阶段	50

第四条	验收阶段	51

第五条	售后阶段	53

第六条	项目变更	55

第七条	所有权、知识产权和使用权	56

第八条	保密	57

第九条	争议解决与违约责任	58

第十条	履约保证金	62

（一）乙方在合同签订后立即向甲方提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金汇款至甲方账户或采用银行（或保险公司）出具的保函。	62

（二）履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在合同履约完毕验收合格后无息退还。若合同期限延长或发生拖延时，则履约担保期也相应随之延长。因办理此履约保函而引起的任何费用被视为已包含在合同总价中，在未收到履约保函前，甲方有权不支付任何款项。	62

（三）如乙方未能提交履约保证金或所提交的履约保证金不符合甲方要求格式时，甲方有权选择解除合同并追究乙方合同总价1%的违约责任或是有权在应付款项内扣除等额金额作为履约保证金。	62

第十一条	其他	62

第十二条	合同的生效、解除及有效期	63

相关标准规范规范	66

软件开发系统清单	72

系统性能要求	73

项目组成员	74

价格细目表	75

培训计划	76

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《浙江省财政厅关于进一步规范政府购买服务采购管理的通知》及其他相关法律、法规和规章的规定，在平等、自愿、公平、诚信的基础上,甲乙双方经协商，就乙方承担项目，达成以下合同条款：

# 建设内容和合同金额

## （一）建设内容。

本合同的建设内容由项目招标文件规定、投标文件承诺以及双方约定的内容组成，具体包括：

## 软件开发。

乙方所承担开发的软件系统为			［系统名称］									（系统清单见附件2）。

乙方所采用的主要开发工具为  ［工具名称］，主要开发语言和环境为    ［开发语言和环境名称］		。

乙方应在甲方指定的　　［场所名称］	实施软件开发。

本项目用于信息共享的建设内容有：	［数据库名称］	数据库的	［信息名称］	信息；　［服务名称］　的信息查询服务。

本项目用于互联网网上信息公开的建设内容有：	［办事事项］的(□网上申报 □结果查询 □名单名录公示)。

## （二）质量要求。

（□设备　□软件开发　□工程　□系统集成）的质量必须符合相关标准规范（见附录）和本合同约定的要求，合同履行期间相关标准规范调整的，以最新的为准。

项目中的系统应达到约定的性能要求（见附件5）。

项目中的  ［信息系统名称］   应达到信息安全等级保护（□一　□二　□三　□四　□五）级要求。

## （三）实施地点和相关人员。

本项目实施地点为：     ［地点名称］	。

本项目成立项目组，甲、乙双方明确各自成员名单及联系方式（见附件6）。在本项目实施过程中，如合同双方任何一方的项目成员发生变更，应以书面形式将变更情况告知另一方及其他相关方；乙方若要变更项目实施人员，须得到甲方书面同意，未经同意擅自变更造成的损失由乙方负责。

## （四）合同金额。

本合同总金额为人民币						（¥		万元），此金额包括所有所需缴付的国家及地方一切税项。其中：软件开发款为人民币　　		（¥			万元）。具体价格见价格细目表（附件7）。

## （五）完工期。

自本合同签订之日起计算，   个月内完成该项目。

# 预付阶段

## （一）预付款支付条件和金额。

## 软件需求规格说明书（符合GB/T 9385-2008标准）和测试文档编制规范（符合GB/T 9386－2008标准）通过用户审核，甲方以书面的方式确认后，支付软件开发预付款，付款金额为软件开发款的30%，即人民币　　					（¥			万元）。

## （二）甲方权利和义务。

## 收到乙方提交的（□项目实施计划）后_____个工作日内完成审核。

## 负责协调用户配合乙方的需求调研工作。

## 收到乙方提交的软件需求规格说明书和测试用例后_____个工作日内组织用户完成审核，并以书面的方式确认。

## 为乙方进驻现场提供必要的工作环境。

## 在收到乙方的付款申请后10个工作日内完成审核，审核通过后根据乙方开具的国家规定的发票向财政部门提出付款申请。

## （三）乙方权利和义务。

## 乙方应在合同签订之日起＿＿个工作日内提交（□项目实施计划　）给甲方审定。

## 项目实施计划经甲方审定通过后，乙方应在＿＿个工作日内，依据项目招投标文件完成需求调研和需求分析，形成软件需求规格说明书和测试用例后提交给甲方。

## 向甲方提出进驻现场的工作环境要求。

## 达到本阶段付款条件后　　个工作日内向甲方提出付款申请。

# 到货阶段

## （一）到货款支付条件和金额。

## 软件系统通过初步验收后，甲方支付软件开发到货款，付款金额为软件开发款的30%，即人民币　　				（¥			万元）。

## （二）甲方权利和义务。

## 甲方收到乙方自测报告后　　个工作日内，按照《温州市政府采购履约验收办法》（以下简称《验收办法》）完成（□设备检测　□系统检测　□工程检测），并提出整改通知。

## 检测通过后　　个工作日内，甲方组织完成（□设备采购　□软件开发　□工程　□系统集成）的初步验收。

## 在收到乙方的付款申请后10个工作日内完成审核，审核通过后根据乙方开具的国家规定的发票向财政部门提出付款申请。

## （三）乙方权利和义务。

## 在软件需求规格说明书和测试用例经过用户审核后＿＿个工作日内，乙方应完成应用软件的开发工作，并负责把软件部署到生产环境或经甲乙双方确定的其他环境上，完成软件系统自测，按照《验收办法》要求向甲方提交软件系统自测报告。

## 配合检测机构的测试工作，收到甲方整改通知后　　个工作日内完成整改。

## 达到本阶段付款条件后＿个工作日内向甲方提出付款申请。

# 验收阶段

## 验收方式

［描述文字］

## （二）验收款支付条件和金额。

本合同项目通过最终验收后，甲方支付验收款，付款金额为（□软件开发款的40%，即人民币　　　			（¥			万元））。

## （三）甲方权利和义务。

## 甲方在项目通过初步验收后　　个工作日内完成试运行工作。在试运行期间，甲方按照《验收办法》完成（□信息公开测评　□信息共享测评）及信息安全测评工作，并根据试运行和测评结果提出整改通知。

## 甲方要求乙方提交软件源代码及相关说明文档。

## 甲方收到乙方的最终验收申请后＿＿个工作日内组织完成合同最终验收。

## 甲方在收到乙方的付款申请后10个工作日内完成审核，审核通过后根据乙方开具的国家规定的发票向财政部门提出付款申请。

## （四）乙方权利和义务。

## 配合测评机构按照《验收办法》完成（□信息公开测评　□信息共享测评）及信息安全测评工作。

## 收到甲方整改通知后　　个工作日内完成整改。

## 乙方应根据项目实施计划、进度以及甲方的合理要求，按照培训计划（见附件8）及时安排对甲方的相关人员进行培训，使业务人员能够正常使用系统，系统维护人员能够正常维护系统。培训过程中产生的相关费用由乙方承担。

## 试运行合格并且测评通过后＿＿个工作日内，乙方向甲方提出项目最终验收申请,并配合甲方按照《验收办法》的要求准备相关材料。

## 乙方根据双方约定提交项目最终版本软件源代码及相关说明文档。

## 项目通过最终验收前，乙方向甲方提交与系统程序保持一致的相关技术文档，包括（□系统执行程序 □相关控件  □系统概要设计说明书  □数据库设计说明书  □系统详细设计说明书  □测试用例  □测试报告  □系统安装及管理手册  □系统操作说明书  □需求变更说明）。

## 达到本阶段付款条件后＿＿个工作日内向甲方提出付款申请。

# 售后阶段

## 软件开发保修期为　　（不少于1）年。

## 甲方权利和义务。

## 在项目最终验收通过后九十日内向审计部门提交竣工决算审计材料。

## 在系统运行期间，甲方有权要求乙方限期整改系统故障或缺陷。

## 乙方权利和义务。

## 配合甲方准备项目竣工决算审计材料。

## 软件开发终生免费改错。

## 乙方应针对本项目成立专门的维护小组，在保修期间继续向甲方人员提供免费指导和培训，保修期满后应根据甲方需要提供技术培训服务，如需收费，则应按成本价收取。

## 在保修期间乙方将提供每周7×24小时电话支持服务，并在＿＿ 小时(小于2小时)内响应甲方报告的故障、缺陷；对系统不稳定的情况，乙方在被告知时起＿＿小时（小于48小时）内提交分析报告。无论缺陷是否因乙方原因引起，乙方应在与甲方商定的时间内先行完成整改，具体责任事后划分；乙方不履行或是拖延履行整改义务，视为乙方原因造成，由甲方安排第三方进行整改，涉及的费用由乙方承担。

## 在保修期内出现影响用户使用的应用软件故障或者发现软件安全漏洞，乙方应在被告知时起＿＿小时（小于24小时）内整改并重新部署完毕；其他暂不影响用户使用的软件故障，乙方应在与甲方商定的时间内修复。

## 系统保修期满，如果甲方继续聘请乙方对本合同所规定的系统进行维护，则双方另行签署维护协议，乙方参照行业标准只收取成本费，每（□年　□天　□次）维护费为人民币　　　（¥			元）。

# 项目变更

## 本合同履行过程中的需求变更和进度调整，以甲乙双方达成一致的书面文件为准。

## 乙方遇到不能按时交货或按期完工的情况，应及时以书面形式将不能按时交货或按期完工的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，根据情况决定是否延长交货或完工时间，并及时进行书面回复。如同意延长，则乙方责任期也相应延长。

## 因非乙方责任造成项目进度推迟或延误，无法按照合同约定的日期完成相应的项目，双方经过协商可以进一步约定完成的日期，乙方的责任期也随之顺延。

## 在本项目进展过程中，经双方同意的设备、系统功能变化或软件模块等方面的增减，双方将商定变更后的具体价格，并签订本合同的补充协议

## 项目实施期间甲方可对项目施工进度、质量、施工人员能力等情况进行动态考核。实施过程中出现项目管理、人员、工期、质量协调控制不力的情况，甲方有权要求更换项目负责人，乙方必须予以配合，并采取补救措施确保不影响项目建设的进度和质量。若经甲方评估项目执行的进度、质量等关键部分严重不符合建设要求或相关政策，甲方在书面告知乙方后，可以要求更换系统实施方或另行组织采购。

## 项目负责人须全程负责本项目工作，不得无故更换，如确需变动，须征得甲方同意。项目团队主要成员应保证在项目验收前不得随意变动，如确需变动，须征得甲方同意，并调配相当人员进入项目团队。

# 所有权、知识产权和使用权

## 乙方保证其按照合同及附件提供的设备和软件不会侵犯第三方的合法权益，不存在对任何第三方侵权行为（包括商标、专利、版权、知识产权等）。若发生侵权行为，由乙方负全责，应承担由此发生的一切经济和法律责任，并赔偿甲方合同总额30%的违约金。

## 乙方交付件（包括硬件、软件、软硬件配件和备件、介质、文档等有形物品）的所有权归甲方拥有。

## 经甲乙双方协商一致，本项目定制开发软件内容产生的知识产权及其归属如下：

## 本项目产生的　　软件著作权所有方为（□甲方　□乙方）。

## 本项目产生的　　专利权所有方为（□甲方　□乙方）。

## 本项目产生的［技术秘密（包括技术方案、带有受控标记的文件等）］所有方为（□甲方　□乙方）。

## ［其他知识成果］所有方为（□甲方　□乙方）。

## 未经甲方同意，乙方不能以甲方的名义或易引起他人误以为是甲方的方式从事与本项目无关的活动。

## 非本合同约定或未经对方书面同意，非知识产权所有方不得以任何方式向第三方披露、转让或许可使用本项目有关的软件成果、专利技术、技术秘密等。

# 保密

## 甲乙双方应保守的秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息，或由甲乙双方在履行本合同过程中明确指明为秘密的、法律所认可的任何信息，以及乙方在履行本合同过程中所获得或接触到的任何甲方内部数据资料。

## 获取对方秘密的一方仅可以将该秘密用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的技术人员使用。

## 获取对方秘密的一方应当采取有效的保护方式防止秘密未经授权而被使用、传播或公开。

## 上述保密义务不适用以下情况：

## 获取的信息已被合法公开；

## 获得信息拥有方书面许可；

## 国家法律、法规规定的情形。

## 乙方实施项目的程序应符合国家安全、保密的有关规定和标准。

## 双方同意（□制订保密制度　□签订保密协议）以保障上述保密条款所规定义务的有效履行。

## 保密的时效不受本合同有效时间的限制。

# 争议解决与违约责任

## 不可抗力。

## 发生诸如自然灾害、战争、地震突发事件等人力不可抗拒的情况时，乙方应积极采取措施，减少损失，并及时报告受害情况，甲乙双方承担各自的损失。由于其中一方延迟履行合同义务后发生不可抗力的，不能免除责任。

## 由于不可抗力，造成本合同不能正常履行，则由合同双方协商决定是否继续履行合同。

## 争议解决。

## 甲乙双方就合同条款的解释或履行以及与项目密切相关的事项发生争议，应在7个工作日内友好协商解决，协商不成，（□提交温州仲裁委员会进行仲裁　□诉讼至乐清市人民法院解决）。

## 因质量问题发生的争议，由甲乙双方共同指定的国家权威技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方不得提出异议。

## 甲方的违约责任。

## 如因甲方的原因未按本合同约定的项目进度要求完成工作并延迟付款，每延期1个工作日，允许乙方对等延期1个工作日。

## 若甲方未按合同约定单方面终止合同，乙方有权要求甲方支付合同总额20%的违约金或赔偿乙方损失。

## 若甲方侵害了乙方知识产权，则应负责赔偿由此而给乙方造成的经济损失，并对连带的其他法律后果承担责任。

## 因甲方未能履行合同中规定的保密条款，造成乙方损失的，甲方应根据所造成的损失大小向乙方赔偿，乙方保留向甲方提出法律诉讼的权利。

## 乙方的违约责任。

## 如因乙方的原因未按本合同规定的项目阶段进度要求完成工作，每延期1个工作日，由乙方按本合同总额的1‰向甲方支付违约金，甲方在支付相关阶段款项时扣除。如乙方同意阶段付款向后合并，延期日从下一阶段截止日开始计算，如在下一阶段截止日完成工作进度，不用支付延期违约金。延期超过　　个工作日，甲方有权中止和解除合同。甲方解除合同后，乙方应立即全额退还甲方所付款项，并支付合同总额20%的违约金或赔偿甲方的损失。

## 若乙方侵害了甲方知识产权，则应负责赔偿由此而给甲方造成的经济损失，并对连带的其他法律后果承担责任。

## 因乙方未能履行合同中规定的保密条款，造成甲方损失的，乙方应根据所造成的损失大小向甲方赔偿，甲方保留向乙方提出法律诉讼的权利。

## 乙方在履行售后服务过程中，因整改造成甲方损失的，应承担修复和赔偿责任。

## 乙方未能履行合同第五条第四款之乙方义务，甲方有权拒绝支付尾款或延长保修期，乙方应根据所造成的损失大小向甲方赔偿。造成重大损失和严重后果的，甲方有权追究乙方的法律责任。

## 乙方未达到技术方案和招标文件中所确定的技术要求，在收到甲方书面整改通知后，超过约定时间   个工作日不能完成整改，甲方有权要求乙方中止项目工作，可以拒付中止日以后的全部费用，乙方应支付合同总额20%的违约金或赔偿甲方的损失。

## 如果甲方因按照合同及附件的约定使用乙方提供的设备和/或软件而被第三方提出侵权指控，乙方须承担由此而引起的相关责任和费用，并赔偿甲方由此引起的一切损失。

## 乙方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定（包括转让转包及擅自分包）时，甲方有权中止并解除合同，乙方应立即全额退还甲方所付款项，并支付合同总额20%的违约金或赔偿甲方的损失，乙方应承担有关法律责任。除法律规定外，乙方无权单方中止或解除合同。

9、本合同项下乙方应承担的违约金、赔偿金或罚款，甲方有权从应付款及履约保证金中直接扣除，乙方不得提出异议。

# 履约保证金

## 乙方在合同签订后立即向甲方提供合同总价1%的履约保证金，履约保证金汇款至甲方账户或采用银行（或保险公司）出具的保函。

## 履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在合同履约完毕验收合格后无息退还。若合同期限延长或发生拖延时，则履约担保期也相应随之延长。因办理此履约保函而引起的任何费用被视为已包含在合同总价中，在未收到履约保函前，甲方有权不支付任何款项。

## 如乙方未能提交履约保证金或所提交的履约保证金不符合甲方要求格式时，甲方有权选择解除合同并追究乙方合同总价1%的违约责任或是有权在应付款项内扣除等额金额作为履约保证金。

# 其他

## 本合同不允许转让转包。非经甲方书面同意乙方不得分包本项目；如果甲方同意分包，乙方仍应履行合同规定的义务，并承担所负的责任。

## 甲方有权监督或委托第三方监理监督乙方的工作进度及服务质量，并提出合理建议。

## 乙方有义务在5个工作日内响应和反馈监理方书面提出的要求和问题。

## 本合同未尽事宜，由双方协商解决，形成书面约定作为本合同组成部分。

## 本合同所有附件为本合同的不可分割部分，所涉及的内容与本合同具有同等法律效力。

## 本项目招标文件、乙方投标文件和中标通知书均为本合同组成部分。

## 当本合同及组成部分的各文件条款之间发生冲突时，以签署日期最近的文件为准。

## 本合同约定的权利和义务不因合同双方发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则本合同约定的权利和义务随之转移至收购、兼并、重组或分立后成立的单位。

## 本合同在中华人民共和国法律、法规和规章规定的范围内执行。当国家法律、法规和规章发生变化导致本合同有关条款与之抵触时，双方协商变更或废止该条款，在此情况下，双方互不承担责任。

# 合同的生效、解除及有效期

## 合同生效。

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字、盖章后立即生效。本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

## 合同解除。

如果一方发生以下任一情形，另一方有权解除合同。当事方有义务在事由发生后15个工作日内以书面方式通知对方。

## 破产、解散、被依法关闭、撤销或已进入清算阶段；

## 出现了合同约定的或法定解除事由。

## 合同有效期。

合同的有效期直至甲乙双方完成本合同全部条款要求为止。

以下无正文。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字:

签字日期：    年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

法定代表人或授权代表签字:

开户银行：

开户名称：

账　　号：

签字日期：    年   月    日

附录

# 相关标准规范规范

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 通用布缆类 |  |  |
|  | GB 50311-2016 | 综合布线系统工程设计规范 |
|  | GB/T 50312-2016 | 综合布线系统工程验收规范 |
| 机房工程类 |  |  |
|  | GB 50174-2008 | 电子信息系统机房设计规范 |
|  | GB/T 2887-2011 | 电子计算机场地通用规范 |
|  | GB/T 9361-2011 | 计算机场地安全要求 |
|  | GB 50736-2012 GB 50019-2015 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 |
|  | GB 9175-88 | 环境电磁波卫生标准 |
|  | GB 50054-2011 | 低压配电设计规范 |
| 网络系统类 |  |  |
|  | GB/T 21671-2018 | 基于以太网技术的局域网系统验收测评规范 |
|  | GB/T 21061-2007 | 国家电子政务网络技术和运行管理规范 |
|  | GB/T 12364-2007 | 国内卫星通信系统进网技术要求 |
|  | GB/T 21642.4-2012 | 基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求 第4部分：网守（GK） |
|  | GB/T 28499.1-2012 | 基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求 第1部分：基于ITU H.323协议的终端 |
|  | GB/T 21642.3-2012 | 基于IP网络的视讯会议系统设备技术要求 第3部分:多点控制单元（MCU） |
|  | GB/T 21645.1-2008 | 自动交换光网络(ASON)技术要求 第1部分:体系结构与总体要求 |
|  | GB/Z6113.3-2019/CISPR TR 16-3:2015 | 无线电骚扰和坑扰度测量设备和测量方法规范 第3部分：无线电骚扰和抗扰度测量技术报告 |
|  | GB/T 21647-2008 | B-ISDN ATM 适配层(AAL)类型2技术规范 |
| 软件工程类 |  |  |
|  | GB/T 1526-1989 | 信息处理数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定 |
|  | GB/T 8566-2007 | 信息技术 软件生存周期过程 |
|  | GB/T 8567-2006 | 计算机软件文档编制规范 |
|  | GB/T 9385-2008 | 计算机软件需求规格说明规范 |
|  | GB/T 9386-2008 | 计算机软件测试文档编制规范 |
|  | GB/T 11457-2006 | 软件工程术语 |
|  | GB/T 13502-1992 | 信息处理 程序构造及其表示的约定 |
|  | GB/T 14085-1993 | 信息处理系统 计算机系统配置图符号及其约定 |
|  | GB/T 14394-2008 | 计算机软件可靠性和维护性管理 |
|  | GB/T 15532-2008 | 计算机软件测试规范 |
|  | GB/T 15535-1995 | 信息处理 单命中判定表规范 |
|  | GB/T 25000.10-2016 | 系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第10部分：系统与软件质量模型 |
|  | GB/T 25000.23-2019 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第23部分：系统与软件产品质量测量 |
|  | GB/T 25000.23-2019 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第23部分：系统与软件产品质量测量 |
|  | GB/T 16680-2015 | 系统与软件工程 用户文档的管理者要求 |
|  | GB/T 25000.1-2021 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第1部分：SQuaRE指南 下载 |
|  | GB/T 18234-2000 | 信息技术 CASE工具的评价与选择指南 |
|  | GB/T 18491.1-2001 | 信息技术 软件测量 功能规模测量 第1部分：概念定义 |
|  | GB/T 18492-2001 | 信息技术 系统及软件完整性级别 |
|  | GB/Z 8566-2007 | 信息技术 软件生存周期过程指南 |
|  | GB/T 25000.40-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第40部分：评价过程 |
|  | GB/T 25000.2-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第2部分：计划与管理 |
|  | GB/T 25000.41-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第41部分：开发方、需方和独立评价方评价指南 |
|  | GB/T 25000.41-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第41部分：开发方、需方和独立评价方评价指南 |
|  | GB/T 25000.41-2018 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第41部分：开发方、需方和独立评价方评价指南 |
|  | GB/T 18905.6-2002 | 软件工程 产品评价 第6部分：评价模块的文档编制 |
|  | GB/Z 18914-2014 | 信息技术 软件工程 CASE工具的采用指南 |
|  | GB/Z 20156-2006 | 软件工程 软件生存周期过程 用于项目管理的指南 |
|  | GB/T 20157-2006 | 软件工程 软件维护 |
|  | GB/T 20158-2006 | 信息技术 软件生存周期过程 配置管理 |
|  | GB/T 20917-2007 | 软件工程 测量过程 |
|  | GB/T 20918-2007 | 信息技术 软件生存周期过程 风险管理 |
| 信息安全类 |  |  |
|  | GB/T 22080-2016 | 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求 |
|  | GB/T 20270-2006 | 信息安全技术 网络基础安全技术要求 |
|  | GB/T 20271-2006 | 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求 |
|  | GB/T 20272-2019 | 信息安全技术 操作系统安全技术要求 |
|  | GB/T 20273-2019 | 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求 |
|  | GB/T 18336.1-2015 | 信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则 第1部分：简介和一般模型 |
|  | GB/T 1543-2019 | 信息安全技术 网络设备信息探测产品安全技术要求 |
|  | GB/T 20276-2016 | 信息安全技术 具有中央处理器的IC卡嵌入式软件安全技术要求 |
|  | GB/T 20277-2015 | 信息安全技术 网络和终端隔离产品测试评价方法 |
|  | GB/T 20278-2013 | 信息安全技术 网络脆弱性扫描产品安全技术要求 |
|  | GB/T 20279-2015 | 信息安全技术 网络和终端隔离产品安全技术要求 |
|  | GB/T 20280-2006 | 信息安全技术 网络脆弱性扫描产品测试评价方法 |
|  | GB/T 20281-2020 | 信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法 |
|  | GB/T 37094-2018 | 信息安全技术 办公信息系统安全管理要求 |
|  | GB/T 20283-2020 | 信息安全技术 保护轮廓和安全目标的产生指南 |
|  | GB/T 20518-2018 | 信息安全技术 公共基础设施 数字证书格式 |
|  | GB/T 30272-2013 | 信息安全技术 公钥基础设施 标准一致性测试评价指南 |
|  | GB/T 30274-2013 | 信息安全技术 公钥基础设施 电子签名卡应用接口测试规范 |
|  | GB/T 18018-2019 | 信息安全技术 路由器安全技术要求 |
|  | GB/T 20945-2013 | 信息安全技术 信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法 |
|  | GB/T 20979-2019 | 信息安全技术 虹膜识别系统技术要求 |
|  | GB/T 36466-2018 | 信息安全技术 工业控制系统风险评估实施指南 |
|  | GB/T 20985.1-2017 | 信息技术 安全技术 信息安全事件管理 第1部分：事件管理原理 |
|  | GB/T 36957-2018 | 信息安全技术 灾难恢复服务要求 |
|  | GB/T 39680-2020 | 信息安全技术 服务器安全技术要求和测评准则 |
|  | GB/T 21050-2019 | 信息安全技术 网络交换机安全技术要求 |
|  | GB/T 15843.1-2017 | 信息技术 安全技术 实体鉴别 第1部分：总则 |
|  | GB/T 15843.2-2017 | 信息技术 安全技术 实体鉴别 第2部分: 采用对称加密算法的机制 |
|  | GB/T 15843.3-2016 | 信息技术 安全技术 实体鉴别 第3部分: 采用数字签名技术的机制 |
|  | GB/T 15843.4-2008 | 信息技术 安全技术 实体鉴别 第4部分: 采用密码校验函数的机制 |
|  | GB/T 22239-2019 | 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求 |
|  | GB/T 22240-2020 | 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南 |
|  | GB/T 22080-2016 | 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求 |
|  | GB/T 22081-2016 | 信息技术 安全技术 信息安全控制实践指南 |
|  | GB/T 15852.1-2008 | 信息技术 安全技术 消息鉴别码 第1部分：采用分组密码的机制 |
|  | GB/T 17903.1-2008 | 信息技术 安全技术 抗抵赖 第1部分: 概述 |
|  | GB/T 17903.2-2008 | 信息技术 安全技术 抗抵赖 第2部分: 采用对称技术的机制 |
|  | GB/T 17903.3-2008 | 信息技术 安全技术 抗抵赖 第3部分: 采用非对称技术的机制 |
|  | GB/T 17964-2008 | 信息安全技术 分组密码算法的工作模式 |
|  | GB/T 18336.1-2015 | 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第1部分: 简介和一般模型 |
|  | GB/T 18336.2-2015 | 信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则 第2部分：安全功能组件 |
|  | GB/T 18336.3-2015 | 信息技术 安全技术 信息技术安全评估准则 第3部分：安全保障组件 |
| 其他电子政务相关 |  |  |
|  | GB/T 21064-2007 | 电子政务系统总体设计要求 |
|  | GB/T 21062.1-2007 | 政务信息资源交换体系 第1部分：总体框架 |
|  | GB/T 21062.2-2007 | 政务信息资源交换体系 第2部分：技术要求 |
|  | GB/T 21062.3-2007 | 政务信息资源交换体系 第3部分：数据接口规范 |
|  | GB/T 21062.4-2007 | 政务信息资源交换体系 第4部分：技术管理要求 |
|  | GB/T 21063.1-2007 | 政务信息资源目录体系 第1部分：总体框架 |
|  | GB/T 21063.2-2007 | 政务信息资源目录体系 第2部分：技术要求 |
|  | GB/T 21063.3-2007 | 政务信息资源目录体系 第3部分：核心元数据 |
|  | GB/T 21063.4-2007 | 政务信息资源目录体系 第4部分：政务信息资源分类 |
|  | GB/T 21063.6-2007 | 政务信息资源目录体系 第6部分：技术管理要求 |

附件2

# 软件开发系统清单

| 序号 | 子系统名称 | 模块名称 | 实现功能 |
| --- | --- | --- | --- |

附件5

# 系统性能要求

| 第一部分：网络系统性能要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 链路名称 | 性能指标名称 | 指标要求 |
| 第二部分：应用软件性能要求 |  |  |  |
| 序号 | 性能点 | 性能指标名称 | 指标要求 |

附件6

# 项目组成员

|  | 姓名 | 职务 | 角色 | 职责 | 电话 | EMAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲方 |  |  | 指定联系人 |  |  |  |
| 乙方 |  |  | 指定联系人 |  |  |  |
| 监理方 |  |  | 指定联系人 |  |  |  |
| 其他方 ［ ］ |  |  |  |  |  |  |

附件7

# 价格细目表

| 序号 | 名称 （软件列出子系统） | 单价 | 数量 | 单项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：本表中第二栏名称应与附件2一致。

附件8

# 培训计划

| 培训项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训目标 |  |  |  |  |  |  |
| 培训内容 | 培训对象 | 培训人数 | 培训时间 | 地点 | 培训讲师 | 培训教材 |

注：如有多个培训项目，本表格分多页填写。

第六部分    附件—投标文件格式

一、资格文件格式

附件一

投标供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间前 |
| 我单位参与乐清市智慧工地监管平台建设项目投标，现声明如下： 1、我单位符合政府采购法第二十二条的规定。 2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位□存在/□不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。（说明：在□上打√。） 3、我单位□没有被限制参加政府采购活动/□在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限届满，已可以参加政府采购活动。（说明：在□上打√。） 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 6、本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 7、本公司所提交的声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 |  |
| 投标供应商（盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

二、报价文件格式

附件二

开标一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 项目名称 | 投标价（元） |
| --- | --- |
| 乐清市智慧工地监管平台建设项目 | 大写： 小写： |

★开标一览表中投标价为符合招标文件要求的所有费用。

★不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标分项报价表

| 名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价（元） |  |  |  |  |  |

注：1、名称按招标文件所列名称进行描述。

2、合计报价应与《开标一览表》中投标价相一致。

3、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

4、在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

5、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

三、商务技术文件格式

附件四

投  标  函

乐清市城市发展集团有限公司

乐清市公共资源交易中心：

（投标供应商全称）授权          （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的    （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，并对此进行投标。为此：

1、提供招标文件要求的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和约定。

3、保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、如我单位中标，我方承诺按招标文件要求工期完成本项目。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被财政部门限制参加政府采购活动或曾被财政部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。

9、投标文件自提交投标文件截止时间起90天内有效。

10、与本采购有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件五

法定代表人授权书

乐清市城市发展集团有限公司

乐清市公共资源交易中心：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                                 （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证影印件

粘贴法定代表人身份证影印件

附件六

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（项目编号：   ）的投标：

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标供应商（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

承诺书签署日期：

附件七

业绩

（如有则提供）

| 序号 | 签订时间 | 用户名称 | 合同金额 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：表后提供相关材料扫描件，不允许只提供此表。

附件八

偏离表

| 商务偏离 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |
| 技术偏离 |  |  |  |  |
| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 备 注 |

投标供应商（盖章）：

附件九

- 拟投入本项目人员情况

- （1）项目负责人情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书及验收报告）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：1、应随表提交相关人员职称、社保缴纳证明等扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标供应商（盖章）：

日期：

- （2）项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职业资格/职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、应随表提交相关人员职称、资格证书、社保缴纳证明等扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商（盖章）：

日期：

第七部分  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定中标单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门监督。

三、评标程序

具体流程见本招标文件第三部分相关内容描述。

四、评分细则

一）、报价评分   10分

以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分10分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100；

参加本次采购的投标供应商为小微企业的，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目投标供应商为监狱企业或残疾人福利性单位的给予评标价格优惠，在计算商务报价得分时所投的价格给予20%的扣除。签订合同时以投标供应商投标价作为签订合同价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

二）、商务、技术综合评分 90分

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商评价 | 投标供应商是否具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每具有一项在有效期内的认证证书得1分，最高得3分。 说明：投标文件中提供以上有效期内证书扫描件并加盖公章，否则不得分。 | 3分 |
| 2 | 投标供应商业绩 | 投标供应商2019年以来具有监管软件或平台开发类项目业绩，每提供一个业绩得1分。 说明：投标文件中须提供相应项目合同的扫描件并加盖投标供应商公章，属于同一个项目的开发、升级更新的按一个业绩计算。 | 1分 |
| 3 | 投入本项目人员评价 | 根据供应商针对本项目配置的人员专业构成、专业素质情况等由评委进行打分，专业构成齐全满足本项目实施得7-10分，专业构成基本齐全、基本满足本项目实施得4-7分，专业构成欠缺、难以满足本项目实施得0-4分。 | 10分 |
| 4 | 技术方案 | 根据投标供应商对采购需求的响应情况，提供以下内容的详细设计方案，进行打分，未提供设计方案的不得分。 ①智慧工地综合监管平台（含数字化巡检，需提供业务流程设计图），0-5分，未提供设计方案和业务流程设计图的不得分。 ②移动监管（移动端、含数字化巡检，需提供业务流程设计图），0-4分，未提供设计方案和业务流程设计图的不得分。 ③人员管理场景应用，0-3分。 ④机械管理场景，0-3分。 ⑤物料管理场景应用，0-3分。 ⑥环境管理场景应用，0-3分。 ⑦防疫管理场景应用，0-3分。 ⑧系统集成、关联业务系统对接方案：根据投标供应商提供的设计内容、功能与采购需求的响应情况，由评委进行打分，0-3分，未提供设计方案的不得分。 | 27分 |
| 5 | 实施方案 | 根据投标供应商提供的项目实施方案、工期进度管理方案、项目验收测试方案的完整性、合理性、可行性，由评委打分，方案完整、合理可行的6-9分，方案基本完整、相对合理可行的3-6分，方案欠缺、具有一定可行性的0-3分，无方案不得分。 | 9分 |
| 6 | 培训方案 | 根据投标供应商提供的人员培训方案，由评委打分，0-2分。 | 2分 |
| 7 | 售后服务 | 根据投标供应商提供的售后服务方案和技术服务支持力量、售后服务承诺、响应时间等内容，由评委进行打分，方案完整、合理可行的5-8分，方案基本完整、相对合理可行的2-5分，方案欠缺、具有一定可行性的0-2分，无方案不得分。 | 8分 |
| 8 | 系统演示 | 要求投标供应商提供真实的系统演示，通过鼠标点击操作演示具体功能，以PPT、系统录屏、静态图片或网页形式演示不得分；演示时间20分钟以内，评委根据演示情况进行打分，不进行演示不得分。具体如下： （一）智慧工地综合指挥中心 1、演示对各项目设备、环境、劳务等模块报警信息进行统计，并按照预警信息层级、预警数量进行排名。预警数量较多或者重点关注的模块预警比重高视为项目履职状况差，提醒各辖区加强对项目的管控。评委根据演示情况进行打分，0-3分； 2、演示对各项目塔吊、升降机作业的报警次数进行排名、对报警类型进行归类计数，包含今日/7天/15天三种类型查看。评委根据演示情况进行打分，0-3分； 3、演示对各项目劳务人员、关键岗位人员近7天出勤情况进行统计，并播报劳务人员出勤率、关键岗位人员未出勤天数。出勤项目排名、工种分布、年龄分布、地域分布，多维度展示。评委根据演示情况进行打分，0-3分； （二）监管业务管理 4、演示主要展现项目工程概况、实时监测数据、人员信息、设备、物料、安全等工程数据信息。评委根据演示情况进行打分，0-3分； 5、演示主要展现项目所有视频监控，可在网格模式之间切换查看，点击网格某个画面，进入具体监控画面查看。可支持按日期回放、抓拍功能，抓拍照片可上传至图集。评委根据演示情况进行打分，0-2分； 6、演示主要展现项目现场人员数据、分包单位考勤、现场工种分析数据等；并可通过劳动力曲线展示现场劳动力变化。评委根据演示情况进行打分，0-2分； 7、演示主要展现项目塔吊、施工电梯等设备实时数据。实时监测塔吊的大臂回转角、幅度、载重数据、高度、倾角、风速等，对司机进行人脸识别，对塔机间碰撞提供实时预警及报警。评委根据演示情况进行打分，0-4分； 8、演示主要展现项目通过材料管理系统对材料进场、发料的动态跟踪及管理，系统实时查询材料实际消耗结果，达到实时了解材料用量，降低材料成本和避免材料浪费的目的。对施工区域设置围挡、外脚手架搭设密目网、施工现场渣土物料覆盖、道路硬化情况、出入车辆冲洗、现场洒水喷淋、渣土车全封闭运输及工程质量等多维度进行检查，进行安全巡检、问题上报、追踪整改、问题销项等操作，按照要求将现场安全信息和整改反馈以现场图片形式提交至系统。评委根据演示情况进行打分，0-4分； 9、演示主要展现项目AI识别功能，摄像头可通过列表及单屏、四宫格三种方式查看，可查看今日/7天/15天三种维度违规预警次数统计，7日抓拍问题曲线图。同时可通过不同算法维度查看各类抓拍照片，展示安全帽、反光衣、车辆冲洗等多种算法场景。评委根据演示情况进行打分，0-3分； 10、演示主要展现项目常态化防疫情况，展现工地人员“一人一挡”制度，记录工人温州防疫码、行程码信息，及项目常态化防疫情况，实时展现工地人员行程动态、健康状况、人员核酸检测情况、新冠疫苗接种等各类情况。评委根据演示情况进行打分，0-3分； 说明： 由投标供应商自行准备演示所需数据。 | 30分 |

三）、说明

1、每个有效投标供应商综合得分=商务、技术部分得分（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价得分。

2、评标委员会推荐综合得分最高的供应商为中标供应商（如果得分相同则按投标报价从低到高顺序依次推荐为中标候选供应商；如果综合得分相同投标报价也相同，则抽签决定），并编写评审报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位起四舍五入。

其他参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。