瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目

招

标

文

件

项  目 编 号：RYCG20221111

采  购 方 式：公开招标

招   标   人：瑞安市自然资源和规划局

采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

二〇二二年十一月

目录

第一部分  招标公告	1

第二部分  投标供应商须知	4

（一）投标须知前附表	4

附表一 政府采购活动现场确认声明书	9

附表二 启用备份投标文件申请书	10

（二）总则	11

（三）招标文件说明	14

（四）投标文件的编制	15

（五）投标文件的递交	18

（六）开标与评标	18

（七）授予合同	23

（八）履约验收	23

第三部分 招标内容及要求	25

第四部分  合同条款	36

第五部分  投标文件格式	41

附件一  关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函	42

附件二  联合体共同投标协议书 （如有）	43

附件三  法定代表人（或企业负责人）授权委托书	44

附件四  投 标 函	45

附件五  建议与少量偏离表	46

附件六  拟派项目负责人资格情况表	47

附件七  项目服务人员汇总表	48

附件八  2019年1月1日以来类似业绩一览表	49

附件九  开标一览表	50

附件十  报价明细表	51

附件十一  中小企业声明函	52

附件十二  残疾人福利性单位声明函	53

第六部分  评标办法	54

第七部分  信贷政策	62

# 第一部分  招标公告

项目概况 瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目招标项目的潜在投标供应商应在“政府采购云平台”获取（下载）招标文件，并于2022年11月30日09点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：RYCG20221111

项目名称：瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目

预算金额（元）：7110000

最高限价（元）：7110000

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

标项名称：瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目

数量：不限

预算金额（元）：7110000

简要规格描述：瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目（详见招标文件第三部分）

备注：/

合同履行期限：标项 1，按招标文件要求详见第三部分招标内容。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：至投标截止时间前（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午 00:00至12:00 ，下午 12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年11月30日9点00分（北京时间）。

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

开标时间： 2022年11月30日9点00分（北京时间）。

开标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3.其他事项：

- 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作投标文件，同时按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装“政采云电子交易客户端”。

下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。

- 供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。完成CA数字证书办理预计一周左右，各投标供应商自行考虑办理时间。

- 供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 潜在供应商应当按照规定方式获取招标文件，未按照规定方式获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 招标人信息

名称：瑞安市自然资源和规划局

地址：瑞安市万松路146号

传真：/

项目联系人（询问）：杨玉叶

项目联系方式（询问）：19884633665

质疑联系人：杨静

质疑联系方式：13958832717

2.采购代理机构信息

名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地址：瑞安市安福路28号三楼

传真：0577-65802277

项目联系人（询问）：林慧

项目联系方式（询问）：15857781500

质疑联系人：王芳

质疑联系方式：0577-65802277

3.同级政府采购监督管理部门信息

名称：瑞安市财政局政府采购监管科

地址：瑞安市财政局大楼1505室

传真：0577-65822153

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-65827567

# 第二部分  投标供应商须知

## （一）投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目 |
|  | 项目编号 | RYCG20221111 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 招标人 | 名 称：瑞安市自然资源和规划局 地 址：瑞安市万松路146号 项目联系人（询问）：杨玉叶 项目联系方式（询问）：19884633665 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 地 址：瑞安市安福路28号三楼 传 真：0577-65802277 项目联系人（询问）： 林慧 项目联系方式（询问）：15857781500 |
|  | 招标内容 | 瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目（详见招标文件第三部分） |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/； 3.本项目的特定资格要求：无； 4.本项目（是）接受联合体投标，联合体成员（含牵头人）不得超过2家，并出具联合体共同投标协议书（须明确牵头责任单位）。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 本项目电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。 - “电子加密投标文件” 一份。 - “备份投标文件”一份。 - 中标供应商在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正三副。 |
|  | 采购代理机构指定邮箱 | 342286070@qq.com，本招标文件凡涉及采购代理机构指定邮箱的，均指该邮箱。 |
|  | 投标文件的形式及递交 | 本项目实行远程电子投标。 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制，采用CA数字 证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密投标文件”和“备份投标文件”。 - 电子加密投标文件：指数据电文形式的后缀名.jmbs文件。供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件递交至政采云平台，供应商未按要求递交的电子加密投标文件，政采云平台将予以拒收。 - 备份投标文件：指数据电文形式的后缀名.bfbs 文件。在供应商电子加密投标文件解密异常时应急使用。 建议供应商在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方 式递交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次递交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。供应商未在投标文件递交截止时间之前递交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。 - 投标文件递交截止时间前，供应商仅递交了备份投标文件而未将电子加密投标文件递交至政府采购云平台的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | 本项目实行远程电子投标。 - 供应商（如为联合体投标的，须由牵头人制作并递交电子加密投标文件） - 开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密投标文件的解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密投标文件的在线解密。电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。 - 电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的，若供应商按要求提交了备份投标文件的，供应商可按照自身意愿确认是否同意由采购代理机构上传备份投标文件，如同意，供应商须填写《启用备份投标文件申请书》（详见本须知附表二），于解密失败之后且接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构解压压缩备份投标文件，按政采云平台操作规范将备份投标文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效；否则，视为投标文件撤回。 - 供应商电子加密投标文件未在规定时间内成功解密的且未按要求提交了备份投标文件的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 90日历天 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子投标文件中所须加盖公章的地方可采用CA电子签章或供应商公章，所涉及法定代表人（企业负责人）（或其授权代表)的签字（或盖章）的地方均由法定代表人（企业负责人）（或其授权代表)本人签字（或盖章）。（1、▲如为联合体投标，联合体共同投标协议书须签字或盖章的地方由联合体双方加盖公章，并由各成员单位法定代表人（企业负责人）或其授权代表签字或盖章，否则作无效标处理。投标响应文件中其他须签字或盖章的地方仅需加盖牵头人单位全称的公章，并经其法定代表人（企业负责人）或其授权代表签字或盖章即可；2、▲如为联合体投标，联合体双方均须提供《关于<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的承诺函》，并加盖联合体成员各自公章，否则作无效标处理） |
|  | 投标样品 | 不需要 需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □ 需要 |
|  | 履约担保 | □ 不需要 需要 中标供应商应以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险机构出具的保函等非现金方式提供合同金额的1%作为履约担保。 |
|  | 招标文件获取时间、地址、售价 | - 获取时间：至投标截止时间止。 - 获取地址：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）。 - 本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质招标文件，不收取招标文件工本费。 注：采购公告附件里的招标文件仅供阅览使用。 |
|  | 投标截止时间 | 2022年11月30日上午9:00止；(北京时间) |
|  | 开标时间、地点、形式 | 开标时间：2022年11月30日上午9:00正 (北京时间) 开标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn） 采购代理机构将按照招标文件规定的开标时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。 |
|  | 开标及评审程序 | - 开标程序 （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）解密结束后，各供应商授权代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（详见本须知附表一）并签字后扫描，以电子邮件方式传送至采购代理机构指定电子邮箱。 - 评审程序 - 先进行资格性、符合性评审； - 再对资格性、符合性审查合格的投标供应商进行技术、商务评审； - 然后对合格投标供应商（指资格性、符合性、技术商务文件均合格）报价文件评审； - 最后公布评审结果。 特别说明：当“政采云平台”电子化开标或评审程序调整时，按调整后程序执行。 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人及以上单数，其中有关技术、经济等方面的专家不得少于总人数的2/3； 评标委员会确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 诚信履约管理 | 合同签订后，招标人依法加强对合同履约进行管理。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标采购单位负责解释。 |
|  | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 预留份额专门面向中小企业采购项目 未预留份额专门面向中小企业采购项目 注：对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 本项目所属行业：软件和信息技术服务业。 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 合同管理 | 1.中标供应商与招标人签订合同后，2个工作日内将合同上传至政采云平台进行备案公示。 2.招标人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
|  | 备注 | - 请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 - 请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 - 在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 - 供应商未按招标文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 |

## 附表一 政府采购活动现场确认声明书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人（或企业负责人））合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2022年   月   日

## 附表二 启用备份投标文件申请书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

（招标人名称）                 ：

我公司参与       （项目名称）      （项目编号：           ）投标，已按本项目招标文件要求提供备份投标文件。我方电子加密投标文件解密失败，现申请贵方启用备份投标文件上传至政采云平台，备份投标文件解压缩密码：                    。

如备份投标文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

投标供应商全称（盖章）：

日     期：

## （二）总则

- 说明

  - 本次招标工作是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政性资金。

- 定义及解释

  - 招   标   人：瑞安市自然资源和规划局；

  - 采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司；

  - 招标采购单位：系指组织本次招标的浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司和招标人；

  - 投标供应商：应采购、参加投标竞争的依法成立的供应商；

  - 中标供应商：系指在本次招标中中标的投标供应商。

  - 评标委员会：评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构。

  - 日期：指公历日。

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - 电子加密投标文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件，文件后缀格式.jmbs。

  - 备份投标文件：指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，文件后缀格式.bfbs，需打包压缩并加密。

  - 电子签章：投标供应商通过“政采云平台”办理的CA锁加盖的签章。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的投标供应商

  - 详见“投标须知前附表”第7项要求。

- 信用记录

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购组织机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标供应商，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 项目需落实的政府采购政策

  - 本项目执行财政部门为实现节约能源、环境保护、科技创新、高质量发展、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等目标制定的政府采购政策。贯彻落实对首台套产品、符合条件的制造精品的政府首购制度。优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。

  - 节能环保要求：本项目执行优先采购节能产品/强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策；对于未列入节能产品、环境标志产品政府采购品目清单的产品类别，鼓励供应商综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，提供绿色节能、环保产品。

  - 商品包装或快递包：涉及商品包装或快递包装的，按照财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）要求执行。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

  - 支持中小企业发展

- 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小微型企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

- 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

- 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

- 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 在货物类采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务类采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

- 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业的，享受价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 中小企业信用融资：鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资，采用“政采贷”等金融产品在线融资。

- 保密与披露事项

  - 投标供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他投标供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 投标供应商自获取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

  - 招标人有权将投标供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

  - 招标人有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标供应商同意而披露关于已订立合约的资料、中标供应商的名称及地址、中标服务的有关信息以及合约条款等。

- 投标费用

  - 不论投标的结果如何，投标供应商应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

  - 投标供应商应按中国税法有关规定交纳税费，招标人不承担投标供应商因获得上述补偿金所发生的任何税费。

- 投标货币：人民币。

- 踏勘现场：

  - 投标供应商应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由投标供应商自己承担。

  - 投标供应商及有关人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的服务现场，但投标供应商及其人员不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

  - 招标人向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标供应商利用的资料，招标人对投标供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

- 备选投标方案：不允许。

- 投标委托

  - 如投标供应商代表不是法定代表人（或企业负责人），须持有《法定代表人（或企业负责人）授权委托书》，授权委托书需具备以下几项条件。

a.加盖单位公章

b.法定代表人（或企业负责人）签字或盖章

c.授权代表身份证件

## （三）招标文件说明

- 招标文件构成

  - 招标文件是用以阐明所需货物、服务，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部分组成：

第一部分  招标公告

第二部分  投标供应商须知

第三部分  招标内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第六部分  评标办法

第七部分  信贷政策

第八部分  补充通知及答疑（若有）

  - 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，是投标供应商的风险。

  - 本招标文件要求投标供应商做出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲”醒目标识。

- 招标文件的澄清或修改

  - 招标人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改；澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告；澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并在澄清公告中说明。

  - 当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准，对所有投标供应商有约束力。

## （四）投标文件的编制

- 投标文件的说明

  - 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人（或企业负责人）或其同一授权代表签字或盖章。

  - 投标供应商所提供的资格文件、报价文件、技术、商务文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

  - 投标供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，否则评标委员会将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致无效。

- 投标文件的组成

  - 投标供应商编制的投标文件应包括“资格文件”“技术、商务文件”和“报价文件”三部分：

- 第一部分 资格文件：

- 供应商须在投标响应文件中出具符合以下情况的证明材料（五选一）：（如为联合体投标，联合体各方均需提供）：

如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

注：如供应商是金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，除提供供应商自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料，以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。

- 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；（如为联合体投标，联合体各方均需提供）；                （见第五部分附件一）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

- 特定资格条件：无。

- 联合体共同投标协议书（如有）；如为联合体投标的，须提供联合体共同投标协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。                   （见第五部分附件二）

- 第二部分 技术、商务文件：

- 法定代表人（或企业负责人）授权委托书；            （见第五部分附件三）

- 投标函；                                          （见第五部分附件四）

- 投标供应商简介；                                      （格式自拟）

- 投标供应商综合实力：认证证书、相关荣誉、获奖证书等（如有）；（格式自拟）

- 建议与少量偏离表；                                （见第五部分附件五）

- 技术实施方案；                                        （格式自拟）

- 组织实施方案；                                        （格式自拟）

- 拟派项目负责人资格情况表；                        （见第五部分附件六）

- 项目服务人员汇总表；                              （见第五部分附件七）

- 服务承诺；                                           （格式自拟）

- 2019年1月1日以来类似业绩一览表；               （见第五部分附件八）

- 投标供应商认为需要提供的文件和资料。                 （格式自拟）

- 第三部分 报价文件：

- 开标一览表（统一格式，用于唱标）；                （见第五部分附件九）

- 报价明细表；                                      （见第五部分附件十）

- 供应商须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料（三选一）（如为联合体投标，联合体各方均需提供）：

①中小企业声明函；（中小微企业投标时适用）          （见第五部分附件十一）

②残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）

（见第五部分附件十二）

③省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（监狱企业投标时适用）；                         （格式自拟）

备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须加盖投标供应商有效的公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 投标文件的填写说明

  - 投标供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件及“政采云电子交易客户端”要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件并进行逐一关联响应。其中“资格文件”和“技术、商务文件”中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，由投标供应商自行负责。

  - 本招标文件“第五部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式。

  - 投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标供应商自行负责。

  - 投投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的投标供应商将被取消政府采购投标供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 投标报价

  - 投标供应商提供的服务价格应该用人民币投标。投标报价应包括服务所需缴纳的所有税费和一切费用。

  - 本次采购，只允许有一个报价，并只有一次投标报价，投标供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本次采购的重要性，提供对招标人最优惠的投标报价。

  - 对于投标报价的具体要求详见本招标文件“第三部分”相应内容。

- 投标有效期

  - 提交投标文件截止日起90日历天，投标文件应保持有效。投标有效期比规定期限短的将被视为非响应投标而予以否决。

  - 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。对于同意该要求的投标供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。

- 投标文件的式样和签章

  - 本项目电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。

  - “电子加密投标文件”通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密在线上传递交。

  - “备份投标文件”（可选），同“电子加密投标文件”在投标文件编制完成后同时生成，以介质存储的数据电文形式发送至采购代理公司指定邮箱。

  - 电子投标文件中所须加盖公章的地方可采用CA电子签章或供应商公章，所涉及法定代表人（企业负责人）（或其授权代表)的签字（或盖章）的地方均由法定代表人（企业负责人）（或其授权代表)本人签字（或盖章）。

  - ▲如为联合体投标，联合体共同投标协议书须签字或盖章的地方由联合体双方加盖公章，并由各成员单位法定代表人（企业负责人）（或其授权代表)签字或盖章，否则作无效标处理。投标响应文件中其他须签字或盖章的地方仅需加盖牵头人单位全称的公章，并经其法定代表人（企业负责人）（或其授权代表)签字或盖章即可。

  - ▲如为联合体投标，联合体双方均须提供《关于<中华人民共和国政府采购法>第二十二条规定的承诺函》，并加盖联合体成员各自公章，否则作无效标处理。

- 知识产权

  - 投标供应商应保证，招标人在中华人民共和国使用服务的任何一部分时，招标人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉；

  - 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

## （五）投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密投标文件，政采云平台将予以拒收。

  - 建议供应商在投标文件递交截止时间之前将备份投标文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（投标文件递交截止时间之前）的备份投标文件为准。供应商未在投标文件递交截止时间之前提交备份投标文件的，视为无效备份投标文件。

  - 投标文件递交截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

- 投标文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密投标文件。补充或者修改电子加密投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商需按要求重新发送最新的备份投标文件。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，将被政采云平台拒收。

- 投标截止时间

  - 本次招标的投标截止时间及投标文件递交截止时间：见本招标文件“招标公告”。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了投标截止时间的情况下，采购机构和投标供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）开标与评标

- 开标

  - 开标时间和地点：见本招标文件招标公告

  - 采购代理机构组织和主持开标会，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

  - 开标后，采购代理机构将在“政采云平台”向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

  - 投标供应商成功递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，如已按规定递交了“备份投标文件”的，投标供应商可填写《启用备份投标文件申请书》，于解密失败之后且接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构将备份投标文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密投标文件自动失效，否则视为投标文件撤回。

  - 解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》，并在规定时间内通过邮件形式回传至采购代理机构指定邮箱。

- 评标委员会

  - 本次采购依法组建评标委员会。

  - 评标委员会构成：由招标人代表以及有关专家组成，成员为五人及以上单数。

  - 评标专家确定方式：按规定统一从专家库内抽取。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定，对投标文件进行详细评审，并提交评标报告。

- 评标原则和评标方法

  - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则。

  - 评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

- 评标工作程序

  - 初步评审：

- 资格性审查：招标人根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行资格性审查。

- 符合性审查：评标委员会根据法律法规及招标文件的要求，对各投标供应商进行符合性审查。

  - ▲投标文件出现下列情况，按无效投标处理：

- 投标报价不是固定价的或超过预算金额的；

- 投标有效期不足的；

- 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评审小组修正的；

- 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或未经法定代表人（企业负责人）（或其授权代表)签字或盖章；

- 授权代表未取得有效的法定代表人授权委托书的；

- 在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

- 在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的；

- 如为联合体投标，未提供有效的《联合体共同投标协议书》的；

- 存在不良信用记录的（指招标文件的（二）总则 第4条 信用记录）；

- 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的；

- 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的；

- 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 未提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的；

- 电子投标文件解密失败的，且未按规定递交备份投标文件的；

- 仅提交“备份投标文件”的；

- 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

  - 投标供应商有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或人员编制的；

（2）不同投标供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

（3）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标供应商的投标文件相互混装；

（6）法律、法规或规章规定的其他串通行为。

  - 澄清有关问题：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权的代表签字（或盖章）或加盖单位公章。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 比较与评价：评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价文件和技术、商务文件评估，先评技术、商务文件，综合比较与评价，宣布评价结果；接着对技术、商务都合格的投标报价予以审查，计算报价得分。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

  - 评标委员会推荐中标候选供应商名单：评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的评标得分（技术、商务文件、报价文件部分分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定中标候选人，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务标得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人决定。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

  - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标过程保密

  - 开标之后，直到授予投标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标供应商企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被否决，并由其承担相应的法律责任。

- 中标供应商的确定

  - 招标人按评标委员会的评审结果，在评标委员会推荐的候选供应商中依法确定排名第一的候选供应商（投标价不超过最高限价的前提下）为中标供应商。招标人将在 “浙江省政府采购网” （网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布《中标结果公示》，公告期限为1个工作日。

  - 可中止电子交易活动的情形

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除

后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 否决任何或所有投标的权利

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

  - 如果候选人的部分或全部投标高于最高限价时，招标人将取消其中标资格，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

  - 如果第一候选人不能按照招标文件要求及其投标文件的承诺签订合同或其投标文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第二候选人；如果第二候选人仍无法签订合同，招标人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予第三候选人；以此类推。若所有候选人均无法签订合同，招标人将依法接受或拒绝任何投标，并宣布采购无效，对受影响的投标供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的投标供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向招标人提出质疑，对其他内容的以书面形式向招标人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  - 投标供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、采购代理机构提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 提交方式：质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关招标人、代理机构、财政部门。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，投标供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 质疑受理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

质疑地址：瑞安市安福路28号三楼

联系电话：0577-65802277

- 质疑受理机构：瑞安市自然资源和规划局

质疑地址：瑞安市万松路146号

联系电话：13958832717

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监管科

投诉地址：瑞安市财政局大楼1505室

投诉电话：0577-65827567

## （七）授予合同

- 中标通知

  - 在投标有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式向获接受的投标供应商发出书面的《中标通知书》。《中标通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 中标供应商按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

  - 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。中标供应商自发出中标通知书后30天内与招标人签订合同。

  - 中标供应商不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，擅自修改报价或在发出中标通知书后，借故拖延、拒签合同者，同时，招标人有权按相关法律法规取消该单位的中标资格，另选其它投标供应商中标。

  - 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 采购结果通知

采购代理机构在发出《中标通知书》同时在 “浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/） 发布中标结果。

- 代理服务费

  - 经招标人和代理人双方协商，本次采购代理服务费由中标供应商支付，代理服务费根据中标金额按国家计委计价格[2002]1980号文件收取。上述费用不在报价中单列，请供应商在报价时予以考虑。

## （八）履约验收

- 履约验收

  - 采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收。

  - 完整细化编制验收方案。采购人应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收；工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

  - 完善验收方式。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人应当成立验收小组，按照采购合同的约定对投标供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约担保返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标供应商支付采购资金、退还履约担保。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 招标内容及要求

- 概述

  - 此份采购内容及技术要求是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的服务（货物或工程）进行报价。

  - 现场踏勘：各投标供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘（如有），以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

  - 投标供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

  - 本次采购设一个标项，投标供应商必须对全部采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 项目背景

  - 2020年为了进一步深化“最多跑一次”改革广度、深度，全方位加快不动产登记数字化转型，实现瑞安市不动产登记服务的标准化、规范化、智能化、自助化，提高社会便利性和有效减低群众和企业成本，进一步提升营商环境和民众获得感，启动了不动产登记提速增效创新服务项目。瑞安市不动产登记数据质量提升一期试点工作已于2021年5月通过验收。

  - 2022年3月，瑞安市自然资源和规划局印发《瑞安市2022年自然资源和不动产确权登记工作要点》的通知，提出要全面推进不动产登记数据质量提升工作，完成不动产登记系统和数据库升级，提升不动产登记数据质量，核实、完善城镇地区房地登记所有现势数据和已入库历史数据，做好不动产登记信息精准查询工作。4月，省自然资源厅印发《“不动产智治应用”首期子场景建设成果全省推广方案》的通知，要求加强数据治理，提高应用成效。要求各地按照场景推广规范要求，提前开展数据专项治理工作，做好不动产登记基础数据专项清理、质量提升，为不动产智治应用提供数据支撑。

  - 2022年4月，《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》，强调各地要进一步提高对登记数据质量重要性的认识，周密组织部署，切实提升不动产登记数据质量。《通知》对各地存量数据和现势数据中不完整、不准确、不规范的相关情况提出具体整改要求和整改期限，对提升不动产登记数据质量和成果汇交标准提出了具体要求。随着机构调整的完成、政府部门间数据协同共享的推进以及不动产登记存量数据成果交付规范的完善更新，不动产登记数据有了进一步质量提升条件。

  - 通过开展不动产登记数据质量提升和数据治理，夯实不动产登记数据基础，满足不动产登记业务高效运转，进一步提升不动产登记服务水平。

- 建设目标

  - 以正在运营的不动产登记信息管理平台中的不动产登记数据库为基础，在不影响不动产登记系统正常运营的前提下，将已经形成的登记数据按照《不动产登记数据库标准》等要求进行数据质量提升，按照《“不动产智治应用”首期子场景建设成果全省推广方案》的文件通知进行数据治理。对存在的历史遗留问题数据和分户图等进行专项处理，对基础地理信息、宗地数据、自然幢数据、房屋数据、权利数据、权利人数据、登记业务等进行数据组织、编码、入库，建成支撑不动产登记信息管理平台运行的不动产登记数据库和权籍调查成果数据库，为不动产登记业务的准确便捷开展和不动产登记信息管理平台运行提供数据支撑和数据服务。

  - 根据本项目实际情况，通过IRS公共数据平台能够提供的数据以基础开展不动产智治数据治理，可实现自然资源、公安、住建、税务、法院、银监、电力、水务、教育、民政等多部门协同高效配合，以及多部门的数据相互关联、融合，进一步构建自然资源资产和不动产产权保护、利用、处置、监管及信息集成应用的全要素、全方位、全链条整体智治体系。

- 建设原则

  - 针对本次数据提升项目疑难问题多、原始资料缺失等实际情况，围绕项目建设目标，结合近年获取的其他相关数据，在项目建设过程中，遵循以下三项原则：

  - 标准化原则：提升项目中获取的新数据必须进行标准化处理，并符合《不动产登记数据整合建库要求》和最新的《不动产登记存量数据成果汇交规范》；

  - 完整性原则：围绕“不见面审批”的建设目标，对业务核心字段及核心关系存在疑难问题的进行专项提升，确保数据完整性；

  - 一致性原则：在数据提升的过程中不应对原始数据进行修改，并确保提升数据及其关联数据的一致性。

- 建设依据

  - 法律、法规、规范性文件

- 《2021年自然资源和不动产确权登记工作要点》（浙自然资办函〔2021〕14号）

- 《浙江省自然资源厅关于加快推进不动产登记存量数据汇交的通知》（浙自然资厅函〔2022〕758号）

- 《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》（自然资办发〔2022〕10号）

- 《浙江省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》（浙自然资函〔2022〕30号）

- 浙江省自然资源厅关于印发《“不动产智治应用” 首期子场景建设成果全省推广方案》的通知（浙自然资函〔2022〕28号）

- 《浙江省自然资源厅关于印发<“不动产智治应用”总体技术方案》>的通知》（浙自然资函〔2022〕31号）

- 《浙江省自然资源厅关于印发<“不动产智治应用”建设指南（V1.0）>的通知》（浙自然资函〔2022〕122号）

- 《浙江省集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作实施方案（征求意见稿）》

  - 技术规范和标准

- 《不动产登记数据库标准》（TD／T1066—2021）

- 《不动产登记数据整合建库技术规范》（TD／T1067—2021）

- 《不动产登记存量数据成果汇交规范（2021年修订版）》

- 《不动产登记信息管理基础平台接入技术规范（2021年修订版）》

- 《地籍调查规程》（TD／T100l—2012）

- 《不动产单元设定与代码编制规则》（GB／T37346—2019）

- 《不动产智治专题库数据结构》

- 建设内容

  - 宗地及自然幢空间数据补充

- 当前不动产登记数据库中，存在部分已发证土地数据缺失GIS图形的情况。图形数据的缺失不仅影响宗地属性的完整性，更成为各类数据挂接、汇总、整合的瓶颈，很多疑难数据也可以通过图形数据的补充而进一步解决。总计缺失图形的土地证约10万宗。

- 本期拟对4.5万宗已发证且存在GIS图形缺失的数据进行重新补充和测量，并在补充的同时，调查存疑的产权情况、权利人信息等内容。

- 存在部分自然幢跨多宗地的情况，需要对实际情况进行分析，根据实际情况对幢图形根据宗地图形进行分割，或者对宗地进行重新更新。保证空间数据的规范。

- 要求：

- 连排宗地中个别缺失的部分，需对整排全部进行修补测；

- 更新成果和原成果不允许出现拓扑错误；

  - 分层分户图制作

- 为做好不动产登记“不见面审批”工作，实现电子证书和自助打印证书的管理需要，需要制作所有房地产（房屋）现势不动产证书的分层分户图，并以图片和矢量的形式存储，建立不动产（房屋）的分层分户图库，预计需要制作分层分户图约2万件。

  - 宗地图制作

- 为做好不动产登记“不见面审批”工作，实现不动产电子证书和自助打印证书的管理需要，需要制作所有房地产现势不动产证书的宗地图，并以图片和矢量的形式存储，建立宗地图库，预计本期需要制作的宗地图约4.5万件。

  - 权利人类现势关键字段质量提升

- 通过翻阅电子档案对权利人的空缺数据项进行逐条核对并补充录入，因权利人是不动产登记的一个重要信息，如无对应的电子档案，则与用户沟通，提供相应的纸质档案或其他资料，进行数据补录。现势权利人总量约为500万条。

- 对身份证件号专题补充调查，需要利用公安、民政等其他途径收集到的权利人身份信息来核对并完善数据，同时将不动产登记现势库中的权利人证件号有逻辑错误的进行纠正。

- 要求：

- 核心字段核实率必须达到100%；订正，补缺率不等低于95%；

- 保证其他记录表内冗余字段的一致性。

  - 产权证与土地证权利人不符

- 当前不动产登记相关业务办理过程中，会遇到产权证与土地证权利人不一致的情况，造成此类数据的原因有：房产已经过户但土地证未过户；土地证权利人数与产权证权利人数不一致。目前办理登记时遇到此类数据则需要当事人现场核实，先办理土地过户才能办理不动产登记。本次数据提升需针对此类情况进行专题处理，对权利人信息进行订正或标记，来保证后期不见面审批的流畅性。

- 要求：

- 两证核对率不得低于99%。

  - 缺失属性的档案核对、补录及挂接

- 为保证电子档案及权利属性的完整，需要把电子档案和权利属性完整进行完整的关联。目前房产缺失档案15763件，房产档案缺失属性40505件，土地权利缺失档案1577件，土地档案缺失属性292件。对于房产（土地）缺失档案的需要通过业务号，权利人，产权证号等一些关键字段去电子档案系统中查找相应的档案并补充关联关系。对于房产（土地）档案缺失属性的需要通过电子档案中的电子影像在不动产登记系统找到相关的权利并补充管理关系。

- 要求：

- 属性和档案核对率不得低于99%。

  - 房产证与土地证补充挂接

- 对无法挂接的土地证及房产证在宗地及自然幢修补测入库后进行再次补充挂接。目前房产证未挂接土地证的数据约8万件，土地证未挂接房产证的数据约11.78万件。本次宗地和自然幢空间数据补充完成后，需要完成约5万件的两证挂接工作。

- 要求：

- 两证挂接率不得低于95%。

  - 户幢挂接

- 已两证挂接的数据，在幢、宗地图形挂接完成后，先通过户找到对应的地，再确定对应的幢进行准确挂接；没有进行两证挂接的通过资料收集和必要调查，确定后进行户幢挂接。本期需要完成约27000条数据的挂接工作。

- 要求：

- 户幢挂接率不得低于99%。

  - 数据检查及入库

- 对所有完成的工作，整理成标准的入库格式，对数据的逻辑关系进行检查，并与数据库已有数据进行比对，在确定符合入库标准的情况下，进行更新入库。

  - 集体土地所有权更新汇交

- 根据国家和省厅关于不动产统一登记总体要求，对瑞安市现有512个村的集体土地所有权登记成果进行全面梳理、更新入库、统一汇交，实现集体土地所有权登记权属清晰，图形数据准确，属性数据规范，建立与已有不动产登记平台无缝衔接的集体土地所有权登记数据库，促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠，保证不动产交易安全，保护群众合法权益。

- 根据自然资源部和浙江省厅要求对集体土地所有权登记数据更新，建立健全不动产登记数据库。通过将现有的分散存放、格式不一、介质不同的不动产登记信息按照不动产数据库标准进行规范处理，依据《不动产登记数据库标准》的总体要求，建立集体土地所有权登记数据库。

  - 不动产登记存量数据汇交

- 按照《不动产登记存量数据成果汇交规范（2021修订版）》等有关标准和规范，对现状不动产数据库数据进行映射转换，准确、规范、完整地填写各项内容，配合完成部、省布置的下一年度的房地不动产登记数据的汇交任务。工作包括：

- 导出数据

- 按照标准规范要求，将本地不动产登记数据库中的属性数据，映射、转换、导入至标准的MDB数据库，将空间数据按照数据库标准分层要求，形成shapefile格式文件。

- 数据质检

- 地方导出汇交数据后，用新版质检软件检查数据成果，重点关注数据完整性、规范性、数据关联与挂接等。

- 填写数据台账、汇交

- 数据质量检查通过后，按照最新台账模板，配合完成汇交台账清单规范填写、汇交。

  - 一体化智能化数据治理

- 基于不动产智治专题库建设规范、数据清单，采取与大数据局对接的实现路径，获取登记信息主题表、权利人主体登记表两类不动产相关数据，土地出让事实表、工业用地指标表、网签房屋交易信息事实表、本地常住人口户籍表、房屋交易网签合同信息表、空置率信息表、房屋用水信息表、房屋用电信息表、学位占用情况表、人口婚姻信息表、企业规模信息表、人口户信息表十二类外部门数据（数据以大数据局已归集、能够提供的为准），通过汇聚、初步分析和清洗、关联融合不动产登记及协同部门数据，初步建立“不动产智治应用”数据仓（专题库），为不动产智治应用提供有效的数据支撑。

- 说明：“清洗”是指按要求筛除不符合应用要求的数据，不包括对协同部门数据的整理、补充、修正。

  - 数据安全体系建设

- 在项目建设过程中，需要建设符合数据安全标准的安全体系。通过各类技术手段包括但不限于：数据权限、数据审计、安全打标和数据脱敏来保证数据的可追查性，确保数据安全。并在项目完成后建立一套可复用的数据安全体系。

  - 异地备份

- 将项目生产数据进行备份、将核心数据库进行数据异地容灾备份。

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 将生产数据进行备份、将核心数据库进行数据容灾。支持多节点存储资源及计算资源的整合或独立使用，满足将资源统一纳管到本系统中，成为容灾资源池。 |
| 功能要求 | 支持多节点存储资源及计算资源的整合或独立使用，将各节点资源以NFS存储、ISCSI存储、虚拟服务器等方式于同一软件WEB界面集中管理。 |
|  | 支持容灾恢复演练，根据生产环境和备份数据，构建生产模拟环境，定时通过最新备份数据进行恢复演练。演练自动完成，确保备份机制和备份数据的有效性。 |
|  | 包含容灾运维管理平台。实现对容灾系统的资源管理及监控，并实现自动化恢复演练（自动部署环境+自动恢复+报告生成）。支持对容灾系统自动巡检，操作系统、数据库的自动安装及巡检，快捷自动化搭建开发测试/容灾演练环境。支持将用户数据中心资源纳入管理，并对纳管的资源进行隔离、启停、监控、巡检等管理；包含主存储、二级存储、备份存储等多级存储，支持NFS、ISCSI等多种存储类型，实现资源的分级分类隔离存放；支持资源实例的启停、快照创建/恢复、控制台远程调用、实例重置/回收等管理。 |
| 数据库备份恢复 | 支持Oracle、SQL Server、Mysql、DB2、Cache、Sybase、PostgreSQL等国外数据库的全量备份/增量备份/CDP日志备份等多种备份方式； |
|  | 支持人大金仓、武汉达梦、神舟通用、南大通用等国产数据库的全量备份/增量备份/CDP日志备份等多种备份方式。 |
|  | 支持在 Oracle备份作业中通过配置BCT（Block Change Tracking）启动选项，实现BCT启动的全自动化处理，大幅提高备份速度，无需人工指令操作。（需提供软件界面截图） |
| 数据库容灾接管 | 支持关键数据库业务系统灾备功能，实现Oracle、SQL Server、Mysql、Cache、Insql等数据库灾备实时秒级别同步。提供容灾切换（单切）和计划维护切换（双切）等各类场景下的一键接管切换功能，无需其他操作即可完成切换，无需数据恢复阶段。同时能通过见证服务器及故障转移开关实现故障自动切换，进一步保障数据安全业务连续性。（需提供软件界面截图） |
|  | 初始化同步及切换过程可视，并支持呈现初始化或切换过程中每个步骤的状态检视，并可通过切换日志流查看详细情况。 |
| 虚拟机备份恢复 | 支持VMware EXSI、微软Hyper-v、深信服acloud等平台虚拟机的全量备份及增量备份（无需安装任何代理软件）。 |
| 虚拟机控制 | 应急接管或容灾演练的虚拟机的开关机、修改其主机密码等远程控制功能均可通过WEB管理页面直接进行图形化管理，无须安装任何插件。（需提供软件界面截图） |
| 虚拟化容灾接管 | 支持VMware EXSI、微软Hyper-v两大虚拟化平台中一台或多台虚拟机实时同步。支持容灾切换和计划维护切换等各类场景下的一键接管功能，无需数据恢复阶段。（需提供软件界面截图） |
|  | 支持虚拟机同步状态下同步策略按需修改，包含实时、分钟、小时、天、周等五大同步策略。 |
| 文件系统备份恢复 | 支持Windows/Linux操作系统的全量备份与差异增量备份，实现系统的数据安全保护 |
|  | 支持Windows/Linux下文件、文件夹、卷的同步备份及增量同步备份；包含高级参数编制功能，可于备份前进行自定义配置，以实现源端重删、压缩等效果。（需提供软件界面截图） |
| 文件容灾接管 | 支持Windows/Linux文件接管，可于配置的NFS、ISCSI、windows共享存储等存储进行保存，以单次、按分钟、按小时等策略进行数据同步，接管时采用直接挂载方式、免去恢复操作。（需提供软件界面截图） |
| 恢复演练 | 根据生产环境和备份数据，构建生产模拟环境，定时通过最新备份数据进行恢复演练。演练自动完成，确保备份机制和备份数据的有效性。（需提供软件界面截图） |
| 容灾编排 | 支持设备灾备切换的编排功能，实现多业务和多应用的灾备切换或演练编排（需提供软件界面截图） |
| 平台操作 | 提供直观的简体中文图形化WEB操作管理平台，所有软件功能均为模块化功能，可在该平台完成所有的作业管理操作； |
| 集群管理 | 提供易于扩展的分布式架构，支持多节点部署，能实现多节点存储资源及计算资源的整合或独立使用，将各节点资源以NFS存储、ISCSI存储、虚拟服务器等方式于同一软件WEB界面集中管理（需提供软件界面截图） |
| 通知告警 | 支持丰富的通知告警功能，即时的故障告警功能，提供电子邮件、微信、短信通知或告警功能（需提供软件界面截图） |
| 用户权限 | 管理安全，可将操作用户权限细化至每一功能模块的功能点进行分配赋予（需提供软件界面截图） |
| 资源管理 | 统一管理IBM等小型机、x86物理服务器、KVM虚拟机、VMware虚拟机、Hyper-V虚拟机、aCloud虚拟机等外部资源；支持对纳管资源进行开关机、重启、远程控制台调用、创建及恢复快照、删除回收等功能。（提供截图证明材料） |
|  | 平台集成资源介质库，包含Windows /redhat-linux/centOS/Ubuntu等主流操作系统介质，以及oracle/sqlserver/mysql等主流数据库介质（提供截图证明材料） |
|  | 基于运维管理平台，实现介质库中主流操作系统/主流数据库的自动快捷部署，整个部署过程自动完成，同时包含每一阶段性步骤的状态检视；达到操作系统部署3分钟、数据库部署15分钟的自动高效运维标准（提供截图证明材料） |
| 监控巡检 | 管理界面直观显示备份情况、恢复情况、接管情况、空间使用情况、空间分配情况、及各类型数据备份恢复信息，数据中心情况（设备数及状态、数据库数及状态、虚拟机数）、事件信息、告警信息 |
|  | 支持Vmware虚拟化集群、主机及单台虚拟机运行监控。至少包含基本信息、CPU信息及使用率、内存、存储空间使用情况、网络信息、TOP等监控指标项，采用基于WEB的图形化展示，并能设置监控阀值和告警提示。（提供截图证明材料） |
|  | 支持windows/linux等主流操作系统运行监控。至少包含操作系统基本信息、CPU信息及使用率、内存、SWAP利用率、磁盘IO、磁盘空间使用情况、网络接口信息、TOP进程等监控指标项，采用基于WEB的图形化展示，并能设置监控阀值和告警提示，指定特定端口、进程、服务状态进行监控（提供截图证明材料） |
|  | 支持Oracle数据库、SQL server数据库的运行监控。至少包含数据库基本信息、高速缓存、重做日志缓冲区、SGA与PGA、共享池、大型池、数据文件、临时文件、撤销段、归档日志、表空间、DB_TIME、重做日志、TOP SQL、会话信息、总连接数、死锁数等监控指标项，采用基于WEB的图形化展示，并能设置监控阀值和告警提示。（提供截图证明材料） |
|  | 支持基础监控故障问题的无人值守自动处理，如：数据库表空间扩容、账户解锁、磁盘扩容等（提供截图证明材料） |
|  | 实现Oracle/SQLserver/Mysql/DB2数据库的自动巡检，至少包含数据库基本信息、文件系统信息、告警日志报错分析、数据库失效对象、数据库表空间情况、数据库备份情况、重做日志切换情况等检查项。可创建即时/定时自动巡检任务，自定义巡检检查项，生成可供下载的Word文档巡检报告。 |

- 提交成果要求

  - 数据库成果

- 数据质量提升整理库：包括所有整理作业情况，数据治理专题数据库。

- 不动产数据正式库。

  - 文字成果

- 瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目技术方案。

- 瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目质量检查报告。

- 瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目总结报告。

- 瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目整理问题清单。

- 瑞安市不动产数据治理安全体系建设报告。

- 以上成果包括电子、纸质两种存储方式。

- 项目实施要求

  - 为保证该建设项目的科学性、规范性和实用性，项目在进行技术设计时需要严格遵照国家、浙江省和行业颁布的相关技术标准和规范。若国家、省、市有关数据库标准有变动的，以变动后的标准为准。

  - 投标供应商在投标时必须明确项目建设负责人和项目组人员名单，并提供具体人员相关工作经历及资质，未经招标人同意，中标供应商中途不得随意变更项目负责人、技术负责人以及有中级职称及以上的工程师。

  - 投标供应商中标之后，须立即派驻技术团队到项目现场开展数据整合工作。

  - 项目建设开始前，中标供应商应与招标人签订安全保密协议，确保数据安全性和网络安全性，提高技术人员安全意识和个人素质。

  - 投标供应商要求能够严格规范项目管理，合同签订后制定详细的项目实施方案（包括技术路线、时间人员安排、质量检查机制、与系统建设单位和质检单位的衔接等），分阶段进行技术评审，并能够提供项目建设的完整成果资料。

  - 有步骤地对数据进行整合，采用离线和在线相结合的方式，分批次完成一批入库一批，保障数据的准确性和完整性（数量上的完整和业务逻辑上的完整），确保对原有登记发证系统不受影响，整合后的数据能高质量的迁移至不动产登记系统的数据正式库内，保证不动产登记系统能正常的登记发证。

  - 要求数据提升类每项建设内容核对率要达到99%，对于无法整合的数据条目进行说明并提交质检方确认。

- 工期要求

  - 本项目根据实际工作安排分阶段进行，在2023年8月底前完成不动产登记数据质量提升工作并通过验收。详细如下：

- 2023年3月底前完成集体土地所有权入库、更新、汇交工作；

- 2023年5月底前开展专题数据治理，初步建立“不动产智治应用”数据仓（专题库）；

- 2023年6月底前完成空间数据提升的全部工作内容；

- 2023年7月底前完成属性数据提升的全部工作内容；

- 2023年8月底前完成所有工作并通过验收。

- 售后服务要求

  - ▲项目完成并通过验收之后中标供应商应提供1年的免费维护，在免费维护期至少派驻1人驻场服务。

  - 项目维护期内根据数据问题程度及用户的要求，中标供应商提供现场必要的技术支持；数据出现重大问题时，专业技术支持工程师须在4小时内到达现场解决问题。

  - 提供电话热线7×24小时的技术咨询与服务。

  - 提供电子邮件等形式的技术咨询与服务。

- 报价要求

  - 本项目报价为总价包干，投标供应商的报价包括但不限于完成项目所需人工费、材料费、设备费、交通费及处理一切伤亡事故、管理费用、企业应缴税金和应得利润、应急、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可所缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。投标供应商的报价应为承包完成本次项目需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。投标供应商应结合本项目特点，市场行情及投标供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

- 付款方式

- 合同签订后7个工作日内，中标供应商应以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险机构出具的保函等非现金方式提供合同金额的1%作为履约担保。

- 采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应满足以下几个条件：

- 应当从中标供应商基本户转出；

- 履约担保的退还时间：项目完成并通过验收后予以无息退还。

- 采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

- 为见索即付保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑。

- 保函期限：自合同生效之日起至项目完成并通过验收之日止。

- 如果由于工期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 待合同签订且具备实施条件后7个工作日内招标人向中标供应商支付合同价款的40%作为预付款，并在支付第一期服务费时抵作进度款。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，招标人可不适用前述规定预付款（根据浙财采监[2022]3号文件执行））

- 本项目根据实际工作安排分阶段进行付款，

- 2023年3月底前完成集体土地所有权入库、更新、汇交工作后支付合同价款的40%；

- 2023年5月底前开展专题数据治理，初步建立“不动产智治应用”数据仓（专题库），于6月底前完成空间数据提升的全部工作内容后支付合同价款的30%；

- 2023年7月底前完成属性数据提升的全部工作内容，并于2023年8月底前完成所有工作并通过验收后支付合同价款的30%。

- 备注说明：

- 招标人视中标供应商资信情况，可要求中标供应商向招标人开具预付款担保：

- 预付款担保可采用银行保函、担保公司保函等形式；

- 若采用保函形式的，保函为见索即付保函：即在中标供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，招标人不需要出具任何证明和理由，只要看到中标供应商违约，就可对保函进行收兑；

- 在预付款完全扣回之前，中标供应商应保证预付款担保持续有效。

- 对于满足合同支付约定条件的，招标人自收到中标供应商的发票后7个工作日内向中标供应商支付价款。由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除。

- 招标人未及时支付合同价款或未及时退还履约担保的，应当支付逾期利息。

# 第四部分  合同条款

发包方：                     （以下简称甲方）

承包方：                     （以下简称乙方）

根据《瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目》（项目编号：RYCG20221111    ）的中标通知书，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成服务内容，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订承包合同。

  - 合同名称

瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目承包合同

  - 承包内容

见招标文件第三部分内容。

  - 合同价

- 本合同项目合同价为人民      元（大写：       ）。

- 合同价包括但不限于完成项目所需人工费、材料费、设备费、交通费及处理一切伤亡事故、管理费用、企业应缴税金和应得利润、应急、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可所缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。

  - 工期要求

- 本项目根据实际工作安排分阶段进行，在2023年8月底前完成不动产登记数据质量提升工作并通过验收。详细如下：

- 2023年3月底前完成集体土地所有权入库、更新、汇交工作；

- 2023年5月底前开展专题数据治理，初步建立“不动产智治应用”数据仓（专题库）；

- 2023年6月底前完成空间数据提升的全部工作内容；

- 2023年7月底前完成属性数据提升的全部工作内容；

- 2023年8月底前完成所有工作并通过验收。

  - 提交成果要求

  - 数据库成果

- 数据质量提升整理库：包括所有整理作业情况，数据治理专题数据库。

- 不动产数据正式库。

  - 文字成果

- 瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目技术方案。

- 瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目质量检查报告。

- 瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目总结报告。

- 瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目整理问题清单。

- 瑞安市不动产数据治理安全体系建设报告。

- 以上成果包括电子、纸质两种存储方式。

  - 售后服务要求

  - 项目完成并通过验收之后乙方提供    年的免费维护，在免费维护期派驻   人驻场服务。

  - 项目维护期内根据数据问题程度及用户的要求，乙方提供现场必要的技术支持；数据出现重大问题时，专业技术支持工程师须在4小时内到达现场解决问题。

  - 提供电话热线7×24小时的技术咨询与服务。

  - 提供电子邮件等形式的技术咨询与服务。

  - 付款方式

- 合同签订后7个工作日内，乙方应以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险机构出具的保函等非现金方式提供合同金额的1%作为履约担保。

- 采用银行转账、转帐支票、银行汇票形式提交的，应满足以下几个条件：

- 应当从乙方基本户转出；

- 履约担保的退还时间：项目完成并通过验收后予以无息退还。

- 采用保函形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

- 为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑。

- 保函期限：自合同生效之日起至项目完成并通过验收之日止。

- 如果由于工期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

- 待合同签订且具备实施条件后7个工作日内甲方向乙方支付合同价款的40%作为预付款，并在支付第一期服务费时抵作进度款。（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定预付款（根据浙财采监[2022]3号文件执行））

- 本项目根据实际工作安排分阶段进行付款，

- 2023年3月底前完成集体土地所有权入库、更新、汇交工作后支付合同价款的40%；

- 2023年5月底前开展专题数据治理，初步建立“不动产智治应用”数据仓（专题库），于6月底前完成空间数据提升的全部工作内容后支付合同价款的30%；

- 2023年7月底前完成属性数据提升的全部工作内容，并于2023年8月底前完成所有工作并通过验收后支付合同价款的30%。

- 备注说明：

- 甲方视乙方资信情况，可要求乙方向甲方开具预付款担保：

- 预付款担保可采用银行保函、担保公司保函等形式；

- 若采用保函形式的，保函为见索即付保函：即在乙方没有实施合同或者未履行合同义务时，甲方不需要出具任何证明和理由，只要看到乙方违约，就可对保函进行收兑；

- 在预付款完全扣回之前，乙方应保证预付款担保持续有效。

- 对于满足合同支付约定条件的，甲方自收到乙方的发票后7个工作日内向乙方支付价款。由违约或验收结果引起的经济扣罚，直接在进度款中扣除。

- 甲方未及时支付合同价款或未及时退还履约担保的，应当支付逾期利息。

  - 质量

服务各项具体工作的质量标准和作业规范按甲方具体要求及《招标文件》中所规定的执行。甲方有权对乙方进行监督管理。

  - 权利和义务

- 甲方权利和义务

1、甲方对乙方的服务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对服务中发现的质量问题及时向乙方提出书面或口头改进意见，直至终止本合同。

2、甲方可要求乙方调整不合格的员工。

3、甲方应按时支付款项。本合同的服务经费由政府拨款，如因政府影响，拨款未能及时到位，乙方不得已此为由而不履行本合同的义务。

- 乙方权利和义务

1、乙方有权根据承包合同按期领取承包经费。

2、乙方应接受甲方的检查监督及指导。

3、按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

4、乙方负责作业过程中员工安全及事故处理和一切费用。

5、乙方不得有弄虚作假及其不正当行为。

6、乙方应遵守法律，法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

  - 合同组成

承包合同由《招标文件》，《投标文件》及附件为本合同的有效组成部分。

  - 违约责任

  - 乙方违反甲方具体要求及《招标文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育，警告，扣罚处理，情节严重者，甲方有权单方面解除合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方服务费中扣除。

  - 乙方因机械，工具或技术、劳动等跟不上服务需要影响工作，未达到质量标准，甲方有权单方面终止合同。

  - 乙方不得将本项目分包与转包，一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

  - 争议的解决

合同未尽事宜，应双方友好协商解决。协商不一致，任何一方均可提起仲裁或诉讼，仲裁或诉讼按合同履行地原则。

  - 合同生效及终止

- 合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字，盖章之日起生效。

- 合同终止：本合同出现以下情况时终止。

- 期限届满时自行终止。

- 有以下行为之一的：

- 违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

- 因管理不善造成恶劣影响。

- 擅自将合同转包给第三者。

- 违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

- 弄虚作假及其他不正当行为。

- 法律规定的终止事由。

  - 合同的解释

本合同的解释权在瑞安市自然资源和规划局。

  - 合同的份数

本合同一式伍份，双方各执贰份，代理机构执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

甲    方：（印章）                     乙    方：（印章）

全权代表：（签字）                     全权代表：（签字）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

合同签订日期：

注：1.本合同作为示范文本，具体以中标供应商与招标人所签定正式合同为准。

2.对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 第五部分  投标文件格式

投标供应商提交投标文件须知

        - 投标供应商应严格按照投标文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标供应商的风险。

        - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

        - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

        - 招标人将应用投标供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标供应商履行合同的合格性及能力。

        - 全部文件应按投标供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一  关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

瑞安市自然资源和规划局：

我公司参与瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目（项目编号：RYCG20221111）投标，郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由招标人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：1.▲本承诺函必须提供。

2、▲若为联合体投标的，则联合体双方均须提供本承诺函。

3、参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

投标供应商全称（盖章）：

日    期：

## 附件二  联合体共同投标协议书 （如有）

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加        （项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：            。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同 履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：  	（盖单位章）

法定代表人或其委授权人：  	（签字）

联合体成员名称：  	（盖单位章）

法定代表人或其授权人： 	 （签字）

年    月    日

## 附件三  法定代表人（或企业负责人）授权委托书

瑞安市自然资源和规划局

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本授权委托书声明：我（法人代表（或企业负责人）姓名）系（投 标 供 应 商 名 称） 的法定代表人（或企业负责人），现授权委托本单位正式职工：（授权代表姓名：）  （手机号码：）  （电子邮箱：）为我公司法定代表人（或企业负责人）授权代表，参加贵处组织的  瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目（项目编号：RYCG20221111）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（或企业负责人）（签字或盖章）：

日   期：

附：

授权代表身份证扫描件粘贴处（正反两面）：

授权代表姓名：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

## 附件四  投 标 函

瑞安市自然资源和规划局

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

遵照国家及地方政府相关招标投标法规的规定，我单位：            （投标供应商名称）研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求和其他有关文件后，决定作为投标者正式授权      （授权代表全名，职务）代表我方进行有关本投标的一切事宜。

- 我方决定参加：作为本次供应商参与瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目项目的投标：

- 我方承诺：

- 我方承诺的政府采购价格按开标一览表及本次有关的招投标文件执行。

- 我方报价包含履行合同所有相关服务所需的服务费用。

- 我方报价均包含所有的税费。

- 投标文件的有效期：提交投标文件截止日起 90日历天内；如中标，有效期将延至合同终止日为止。

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白， 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

- 我方同意按照贵方提出的要求而提供与投标服务有关的数据或信息。

- 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人（或企业负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月    日

## 附件五  建议与少量偏离表

（商务和技术须分别填写）

项目名称：瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目

项目编号：RYCG20221111

| 序号 | 招标文件重述 | 偏离或投标供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应招标文件的技术及商务要求。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件六  拟派项目负责人资格情况表

项目名称：瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目

项目编号：RYCG20221111

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 专 业 |  |  | 职 务 |  |
| 职称/执业资格证书 |  | 拟任何职 |  |  | 参加工作 时间 |  |
| 2、工作经验 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 专业工作经历 |  |  |  |  |  |
| 3、获奖情况（如有） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  |  | 奖项 |  |  |

注：

- 应随表提交身份证、毕业证书、相关职称、资格证书（如有）（扫描件加盖公章）。

- 随表提交相关的荣誉证书、获奖情况（如有）（扫描件加盖公章）。

- 项目负责人如要更换，需经招标人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件七  项目服务人员汇总表

项目名称：瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目

项目编号：RYCG20221111

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 职称/年限 | 专业/年限 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目服务人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应附相关证书扫描件加盖公章。（详见评分办法）

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

3、列入本表人员如要更换，需经招标人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件八  2019年1月1日以来类似业绩一览表

项目名称：瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目

项目编号：RYCG20221111

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 地址、联系电话 | 合同金额（万元） | 合同起止时间 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：业绩有效性认定：以上业绩需提供合同扫描件加盖单位公章，业绩认定时间以合同的签订时间为准。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件九  开标一览表

项目名称：瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目

项目编号：RYCG20221111                                   （价格单位：人民币元）

| 项目名称 | 投标总价 （人民币元） |
| --- | --- |
| 瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目 | 小写： 大写： |

注：

- 投标供应商的报价包括但不限于完成项目所需人工费、材料费、设备费、交通费及处理一切伤亡事故、管理费用、企业应缴税金和应得利润、应急、物价因素等完成合同所需的一切本身和不可所缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用组成。投标供应商的报价应为承包完成本次项目需完成全部工作所发生的所有费用，并承担一切风险责任。投标供应商应结合本项目特点，市场行情及投标供应商自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

- 此表投标总价应与附件十“报价明细表”中投标总价一致。

- 此表不得自行增减内容。

投标供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件十  报价明细表

项目名称：瑞安市不动产登记数据质量提升（二期）项目

项目编号：RYCG20221111                                                 （单位：人民币元）

| 序号 | 费用名称 | 数量 | 单位 | 总价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  |  |  | 小写： 大写： |  |

注：

1.▲不提供报价明细表将视为没有实质性响应招标文件；

2. 此表的“投标总价”应与附件九“开标一览表”中投标总价相一致。

投标供应商全称（公章）：

日    期：    年   月    日

## 附件十一  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 软件和信息技术服务业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（盖章）：

日 期：

  - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件十二  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商全称（公章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 第六部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规和本项目招标文件，特制定本办法。

一、 评标原则

为最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的技术、商务要求，对投标文件进行综合分析、对比、评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被否决。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。

本次评标采取百分制综合评分的方法。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐备选中标供应商。

二、评标组织

评标工作由采购代理机构组建的评标委员会负责，评标过程由有关部门负责指导监督。评标委员会由有关专家组成，成员人数为五人及以上单数，其中有关技术、经济等方面的专家将不少于总数的三分之二。

三、评标程序

1、技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因投标供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由评标委员会对投标文件的报价进行仔细查阅、分析与计算。

3、评标委员会应根据审查情况和评标结果提交评标报告。

四、评标办法

1、本评标办法采取综合评分法（百分制法）。

2、评审方法：本评标办法采取综合评分法（百分制法），招标人首先对投标文件进行资格性检查，评标委员会对资格性审查合格的投标文件进行符合性检查，再对资格性和符合性审查均合格的供应商进入技术、商务文件评审，最后进行报价文件评审。评标结束后，评标委员会将根据投标供应商的合计得分（技术、商务文件、报价文件分开打分，最后两部分得分相加）由高到低确定一个预选中标供应商（得分高者），其他有效供应商按合计得分由高到低依次为备选中标供应商，并出具评审报告。合计得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；合计得分且投标报价相同的，则按技术、商务文件得分高低顺序排列；若所有得分均相同，则由招标人在所有得分均相同者中随机抽取其中一名为名次优先者。招标人应对评标委员会所推荐的中标候选人的情况进行必要的核实，并经公示后无异议的，依法予以确认中标供应商。

经资格性检查和符合性检查后，开、评标期间出现符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质响应的投标供应商（有效投标供应商）不足三家，或投标供应商的报价均超过采购预算，按政府采购法律法规有关规定，依法继续进行或转为其它政府招标人式进行采购，或宣布本次招标失败，重新组织招标。

五、决标办法

招标代理机构对评标报告充分评议研究后，以技术商务文件和报价文件合计分值的从高到低向招标人推荐排名次序的候选人，并提交书面评标报告。如中标供应商在中标后不履行合同或拒绝已承诺的有关条款，则视为其违约，并从备选的候选人中选择中标供应商。

评审中需要供应商对其响应文件作出澄清、说明、补正的，代理机构将统一由“政府采购云平台”发出通知，各供应商在30分钟内通过“政府采购云平台”作出澄清、说明、补正。

六、评标细则

| 序号 | 评标类型 |  | 评标内容 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 资格性检查 |  | 基本资格 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； |
|  |  |  |  | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； |
|  |  |  | 联合体（如为） | 须提供有效的《联合体共同投标协议书》 |
|  |  |  | 特定资格 | 按招标文件要求 |
| （二） | 符合性检查 |  | 供应商名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（企业负责人）（或其授权代表)签字或盖章并加盖公章 |
|  |  |  | 投标文件编制 | 投标文件编制符合招标文件的要求 |
|  |  |  | 投标文件的有效期 | 不少于90日历天 |
| （三） | 无效标条款 |  | - 投标报价不是固定价的或超过预算金额的； - 投标有效期不足的； - 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受评审小组修正的； - 投标文件中需签字或盖章的地方未加盖投标供应商单位全称的公章，或未经法定代表人（企业负责人）（或其授权代表)签字或盖章； - 授权代表未取得有效的法定代表人（或企业负责人）授权委托书的； - 在符合性评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的； - 在资格评审中，评标委员会认定投标文件任一项评审因素不符合招标文件要求的； - 存在不良信用记录的（指招标文件的（二）总则 第4条 信用记录）； - 评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件要求的； - 服务/技术要求不满足招标内容实质性内容及商务有重大偏离或保留的； - 投标文件中含有招标人不能接受的附加条件的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 未提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的； - 电子投标文件解密失败的，且未按规定递交备份投标文件的； - 仅提交“备份投标文件”的； - 投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的； - 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内通过“政府采购云平台”作出在线澄清并提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； - 存在串标、抬标或弄虚作假情况的； - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。 |  |
| （四） | 技术、商务文件 |  | 合计90分 |  |
| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |  |
| 1 | 供应商实力 （14分） | 3分 | - 1.1投标供应商具有质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、服务管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 - 注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并在全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分；以官网查询结果为准。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。联合体双方同一证书不得重复计分） |  |
|  |  | 4分 | - 1.2投标供应商具有与不动产登记相关（不动产登记管理软件、不动产数据迁移软件、测绘成果管理软件、档案扫描管理软件等）的软件著作权证书的，每提供一个得1分，最高得4分。 - 注：须提供以上证书扫描件加盖单位公章。同一类证书不得重复计分 |  |
|  |  | 3分 | - 1.3投标供应商承担的不动产数据整理相关项目，获得过县级以上政府部门或行业协会颁发的优质奖项或者表彰的，得3分。 - 注：须提供以上证明材料扫描件加盖单位公章。 |  |
|  |  | 4分 | - 1.4投标供应商承担过土地登记（所有权或使用权）、房屋登记等不动产登记相关的国家级数据库标准或技术规范编制的每项得2分，最高4分。 - 注：需提供参与编制的技术规范和封面，或标准的前言和封面扫描件加盖单位公章，否则不得分。 |  |
| 2 | 技术实施方案 （48分） | 9分 | - 2.1根据投标供应商对项目需求、对数据和业务现状、对目标库系统的了解情况评分。（9分） 对项目需求、数据和业务现状、目标库系统有明确的理解，能详细说明项目实际情况、现状并展开分析，内容符合实际得7-9分；对项目需求、数据和业务现状、目标库系统有较明确的理解，方案内容基本符合现状但未能详细说明得3-7分；对项目需求、数据和业务现状、目标库系统有明确的理解模糊不清，内容粗略得0-3分。 |  |
|  |  | 9分 | - 2.2根据投标方案总体设计，技术路线、实现方法和关键技术评分。（9分） 有明确的总体设计方案，方案内容合理，详细阐述数据质量提升（含数据汇交及数据治理）的技术路线、技术路线符合项目实际需求，实现方法和关键技术科学合理，符合国家、行业和本市标准得7-9分；有较明确的设计方案，有具体的技术路线、但未详细阐述，实现方法基本符合国家、行业和本市标准得3-7分；方案内容模糊不够明确，且内容粗略未结合实际得0-3分。 |  |
|  |  | 9分 | 2.3根据投标供应商数据库设计、数据采集、编码和建库方案评分。（9分） 方案内容齐全、各项内容明确，有具体的设计、采集、编码建库人员安排，时间结点，具体工作安排，内容贴合实际得7-9分；有较明确的数据库设计、数据采集、编码和建库方案，但方案内容未详细展开描述得3-7分；方案内容模糊不够明确，且内容粗略未结合实际得0-3分。 |  |
|  |  | 9分 | 2.4根据投标供应商对本次项目的关键技术难点分析、风险分析和解决难题、规避风险措施评分。（9分） 方案内容齐全、各项内容明确，有具体的关键技术难点分析、并能针对分析内容提出具体的解决措施，内容贴合实际得7-9分；有较明确的技术难点分析、风险分析和解决方案，但方案内容未详细展开描述得3-7分；方案内容模糊不够明确，且内容粗略未结合实际得0-3分。 |  |
|  |  | 9分 | 2.5根据投标方案与当前数据共享的衔接方案评分。(9分) 有明确的衔接方案，方案根据当前数据共享情况展开，有具体的衔接时间节点、人员安排，衔接内容，衔接内容与当前数据情况符合可操作性强得7-9分；有较明确的数据共享的衔接方案，但方案内容未详细展开描述得3-7分；方案内容模糊不够明确，且内容粗略未结合实际得0-3分。 |  |
|  |  | 3分 | 2.6根据投标供应商对本次项目的数据灾备方案的合理性、完整性进评分。（3分） 方案内容齐全、各项内容明确，内容贴合实际得2-3分；有较明确解决方案，但方案内容未详细展开描述得1-2分；方案内容模糊不够明确，且内容粗略未结合实际得0-1分。 |  |
| 3 | 组织实施方案 （9分） | 4分 | 3.1根据投标供应商项目组织实施方案进行评分。（4分） 有明确的组织实施方案，方案内容详细，有具体的调研、工作程序内容，内容根据项目实际情况展开阐述得2-4分；方案内容有缺漏或者内容简略得0-2分。 |  |
|  |  | 5分 | 3.2根据投标供应商的组织机构、实施场所、工作时间进度表、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点内容进行评分。（5分） 有明确的组织架构设置，实施场所安排，具体的工作时间进度安排，明确的管理制度以及明确的管理和协调方法，有具体的关键步骤安排和要求点内容布置实施得2.5-5分；方案内容有缺漏或者内容简略得0-2.5分。 |  |
| 4 | 项目人员设备配置 （12分） | 12分 | 4.1拟投入本项目的项目负责人（1人）具有高级工程师证书的，得2分，获得过地理信息科技进步奖得2分，本项最高得4分。 4.2拟投入本项目的技术负责人（1人）具有高级信息系统项目管理师证书、注册信息安全工程师证书的，每提供一个得1.5分，本项最高得3分。 4.3拟投入本项目服务团队（除项目负责人、技术负责人外）中具有质量管理体系内审员证书的得1分，审核员证书的得2分，本项最高得2分。 4.4拟投入本项目服务团队（除项目负责人、技术负责人外）中具有高级网络与信息安全工程师证书、高级大数据分析师证书，每提供一个得1.5分，本项最高得3分。 注：4.3-4.4项同一人员证书不重复计分。须提供证书相关证明材料扫描件加盖单位公章。 |  |
| 5 | 服务承诺 （6分） |  | 5.1根据投标供应商对技术服务、售后服务的具体内容和措施的描述进行打分。有合理可行的服务和措施得0-2分。（除驻场年限及驻场服务人员外的服务和措施） 5.2项目验收后提供驻场服务不少于2年得1分，3年及以上的加1分，最高得2分。 5.3项目验收后各区驻场服务人员（人员须接受采购人的日常考勤），在满足一人驻场的基础上，每增加一人得1分，本项最高得2分。 |  |
| 6 | 类似项目业绩 （1分） | 1分 | 6.1投标供应商自2019年1月1日以来具有从事不动产登记数据整理或数据质量提升相关项目业绩，提供一个得0.5分。 6.2投标供应商自2019年1月1日以来具有从事不动产档案扫描整理相关项目业绩，提供一个得0.5分。 注：以上业绩需提供合同扫描件加盖单位公章，业绩认定时间以合同的签订时间为准。 |  |
| （五） | 报价文件 | 合计10分 |  |  |
| 1. | 报价的初评 报价文件开标后评标专家组成员对各投标供应商的报价进行审查。 - 报价文件中有无差错(遗漏或多计)或存在严重不平衡报价； - 付款方式和进度是否响应招标要求； - 是否提出与招标文件中的合同条款相悖的要求，如：重新划分风险，增加业主责任范围，减少投标供应商义务，或提出不同的验收和计量办法不同的纠纷和质量事故处理办法，或对合同条款有重要保留等；工期(交货期)、质量目标是否满足招标文件的要求。 |  |  |  |
| 2. | 评标价的确定： 招标文件报价初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： - 投标供应商上传的《报价文件》中开标一览表填写的的报价和系统上开标一览表里填写的金额不一致时，以供应商上传的《报价文件》为准，对投标供应商的报价进行修正。 - 开标时投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。 - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修正单价。 - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 - 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。 - ▲如投标供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于商务重大偏离，评标委员会将对其投标按无效标处理。 - 如投标供应商的投标文件前后矛盾，评标委员会将做出不利于投标供应商的修正。 - 注：1~6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。 |  |  |  |
| 3. | 合同价的确定： 投标文件任何有缺漏项报价的，包括漏项产生的费用，如果中标，将以不利于投标供应商利益调整合同价格。 |  |  |  |
| 4. | 报价得分： 资格及符合性审查通过并且技术商务标合格的投标单位参加报价评分。 投标供应商报价与评标基准价对比，计算出报价评分值： - 全部有效投标供应商中的最低评标价（评标价=投标总价）作为评标基准价。 - 各投标供应商评标价与评标基准价对比，计算各投标供应商的报价得分： - 评标价等于评标基准值，得满分10分； - 其他投标供应商的报价得分按下面公式计算得出： - 投标供应商的报价得分=（评标基准价/评标价）×10分； 报价得分计算保留小数2位，第三位四舍五入。 |  |  |  |

六、投标供应商义务

投标供应商应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 第七部分  信贷政策

温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号），中标供应商如需要融资，可联系以下银行：

温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-65819553（瑞安） 0577-88093286（温州） |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

3、供应商填表后发送至racgb@126.com