瓯海大道市管道桥日常维养项目

招标文件

（电子招投标）

编号:ZJJS-20220073

采购方式：公开招标

采购人：温州市市政管理中心

采购代理机构：浙江金穗工程项目管理有限公司

二〇二三年 三 月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

一、总则	10

二、招标文件	15

三、投标文件	16

四、开标、资格审查与信用信息查询	19

五、评标	21

六、定标	21

七、合同授予	21

八、电子交易活动的中止	22

九、验收	23

十、其他说明	24

第三部分  采购需求	25

第四部分  拟签订的合同文本	42

第五部分  应提交的有关格式范例	55

资格文件部分	55

商务技术文件部分	60

报价文件部分	67

第六部分  评标办法	73

评标办法前附表	73

1.评标方法	77

2.评标程序及标准	77

3.评标结果	80

4.其他	81

# 第一部分  招标公告

浙江金穗工程项目管理有限公司关于瓯海大道市管道桥日常维养项目的公开招标公告

项目概况 瓯海大道市管道桥日常维养项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取（下载）招标文件，并于2023年4月17日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJJS-20220073

项目名称：瓯海大道市管道桥日常维养项目

预算金额（元）：90000000

最高限价（元）：90000000

采购需求：

标项名称: 瓯海大道市管道桥日常维养项目

数量: 1

预算金额（元）: 90000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：瓯海大道市政维养服务，具体见采购人需求

备注：  /

合同履约期限：服务期三年，具体见采购人需求

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：①投标人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质；②投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业一级注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人; ③安全生产许可证；④企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理）的“三类人员”A类证书及企业分管安全生产副经理的任职文件。

三、获取招标文件

时间：/至2023年4月17日（投标截止时间），每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台https://www.zcygov.cn/

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年4月17日9:30（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

开标时间：2023年4月17日9:30（北京时间）

开标地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政采云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，各投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件，不接受纸质投标文件。

（2）投标准备：

1)注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写，通过审核后可成为正式供应商；

2)申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”：投标人应在开标前完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计1-2周左右，各投标人应充分考虑办理时间等因素。

办理流程详见:《CA证书办理操作指南》https://service.zcygov.cn/#/knowledges/c㎡eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

CA热点问题汇总：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/depk120BkjoVoiMyPhAJ/8QejCnEBiyELHE-ohzp-

3)安装“政采云电子交易客户端”----投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。政采云电子交易客户端：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html

（3）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（4）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政采云平台。

（5）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开标时间起30分钟内完成在线解密。

（6）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”：浙江省政府采购项目政采云平台学习专题https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：温州市市政管理中心

地址：浙江省温州市鹿城区开源路正大公寓D幢

项目联系人（询问）：盛先生

项目联系方式（询问）：0577-88371692

质疑联系人：季先生

质疑联系方式：0577-88352744

2.采购代理机构信息

名称：浙江金穗工程项目管理有限公司

地址：温州市鹿城区车站大道75号金鳞花苑商务楼三楼

传真：0577-86511702

项目联系人（询问）：徐先生

项目联系方式（询问）：0577-86511719,15958736936

质疑联系人：李奔

质疑联系方式：0577-86511706

3.同级政府采购监督管理部门

名称：温州市财政局政府采购监管处

地址：温州市鹿城区绣山路299号

传真：0577-88532725

联系人：项先生、蔡女士

监督投诉电话：0577-88532725、88521948

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 行业划分 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 标的：道桥日常维养服务，属于 其他未列明行业 行业； (其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） |
| 2.1 | 项目属性 | 服务类 |
| 2.1 | 分包 | (不允许 |
| 2.1 | 偏离 | (不允许 |
| 2.2 | 核心产品（适用于货物类） | / |
| 2.3 | 是否允许采购进口产品（适用于货物类） | / |
| 2.3 | 是否要求节能产品、环境标志产品（适用于货物类） | / |
| 6.1 | 标前答疑会或现场考察 | 不组织 |
| 10.4 | 样品的提供（适用于货物类） | / |
| 10.4 | 讲解或演示 | 不组织 |
| 13.3 | 投标报价的其他要求 | 投标报价包含的内容： (道桥日常维养项目服务费，包括日常巡查等服务包干费（采用总价报价）、指定维修工程费（采用下浮率报价）两项内容，具体见采购人需求报价要求； (采购代理服务费，收费标准：按计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理办法》规定的服务招标收费标准的55%计取 |
| 14 | 投标保证金 | 无需提交 |
| 15 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 17 | 备份投标文件的递交地点 | 1、开标当天自行送达至开标地点：温州市政务服务管理中心开标室【温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易区(具体详见大屏幕电子指示牌)】； 2、可以（邮寄形式，建议顺丰）在投标截止时间前递交，并需采购代理机构确认是否收到。 邮寄地址：温州市鹿城区车站大道75号金鳞商务楼三楼 联系人：黄苗苗 联系电话：15067802502/0577-86511719 （若不提供备份投标文件，开标当天电子加密投标文件解密失败，投标人自行负责。） |
| 28.1 | 履约保证金 | 需要，提交合同金额1%的履约保证金； 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供履约保证金： （1）供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。 （2）在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。 （3）在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583 |
| 32 | 其他说明 | 1、招标文件各个组成部分中出现的措辞“发包人”和“承包人”，或者“甲方”和“乙方”（或“中标供应商”）等，在采购阶段应当分别按“采购人”和“投标人”进行理解，其中“中标供应商”与“中标人”同义。 2、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于采购阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、应提交的有关格式范例的先后顺序解释；投标人须知、评标办法及专用合同条款的前附表与正文的约定不一致的，以前附表的约定为准；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 3、本项目采用电子招投标，开标现场组织人员在政采云平台在线公布投标文件解密情况并组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（投标文件解密结束后，采购代理机构将以E-mail电子邮件形式统一向所有成功解密投标文件的投标人送达“要求签署和提交《政府采购活动现场确认声明书》”的通知。投标人应当在送达通知后30分钟内完成《政府采购活动现场确认声明书》的提交）； 4、中标人在领取中标通知书时应提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（一正三副） |

## 一、总则

1.总说明

本项目采购是按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.采购项目

2.1采购项目的基本情况见招标公告，采购需求见招标文件第三部分“采购需求”。项目采购标的对应的行业划分、项目属性、是否允许分包、是否允许偏离等情况见投标人须知前附表。

2.2采用最低评标价法的货物类采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（见投标人须知前附表）品牌相同的，按前两款规定处理。

2.3货物类是否允许采购进口产品、是否要求节能/环境标志产品等情况见投标人须知前附表。

3.合格的投标人

3.1合格的投标人应满足招标文件第一部分“招标公告”对申请人的资格要求。

3.2▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3投标人可授权投标人代表以投标人名义参加本次采购的投标活动（包括投标文件的签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改等以及签订合同和处理有关事宜）。如果投标人代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人(负责人)授权书》。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

参与采购活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

6.标前答疑会或现场考察

6.1投标人须知前附表规定组织标前答疑会或现场考察的，投标人可以按投标人须知前附表规定的时间、地点参加标前答疑会或现场考察，以了解采购项目的场地和相关周边环境的情况、要求采购人澄清投标人提出的问题。

6.2投标人考察现场发生的费用自理。除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

7.落实政府采购政策

7.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

7.2支持绿色发展

7.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

7.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

7.3支持中小企业发展

7.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

7.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.3.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，见招标文件第六部分评标办法。

7.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

7.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

7.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

7.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.4为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

7.5加大支持科技创新力度

7.5.1.优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。

7.5.2.对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

8.询问、质疑、投诉

8.1询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

8.2质疑

8.2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

8.2.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑期限为投标人获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，质疑人须一次性提出。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

8.2.3投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人提交的质疑函需一式三份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.2.4采购人或者采购机构应当在收到质疑人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

8.3投诉

8.3.1质疑人对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

8.3.2投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

8.3.3投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.3.5以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

8.4根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

## 二、招标文件

9.招标文件

9.1本项目招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价等情况详见招标公告。

9.2招标文件的澄清或修改

9.2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改在浙江政府采购网上发布公告，政采云系统将自动发送消息通知所有获取招标文件的潜在投标人。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在浙江政府采购网上发布更正公告，政采云系统将自动发送消息通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件

10.投标文件的构成

包括资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。

10.1 资格文件须包括下列内容：

10.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

10.1.3本项目的特定资格要求。

10.2 商务技术文件应包括下列部分：

10.2.1投标函；

10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.2.3符合性审查资料；

10.2.4评标标准相应的商务技术资料；

10.2.5商务技术偏离表；

10.2.6投标人认为需要提供的其他相关资料。

10.3 报价文件应包括下列部分：

10.3.1开标一览表（报价表）；

10.3.2价格组成表；

10.3.3政府采购政策情况表。

10.4 要求投标人提供样品、讲解或演示的，见投标人须知前附表。

11.投标文件编制

11.1本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求编制并加密投标文件。▲投标人未按规定加密的投标文件，政采云平台将拒收并提示。

11.2投标人应当按照本部分“投标文件的构成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第五部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件的风险由投标人自行承担。

11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.投标文件的签署、盖章

12.1投标文件按照招标文件第五部分格式要求进行签署、盖章。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

13.投标报价

13.1投标人应报出本项目采购的货物、服务或工程所包含的所有单价和总价，并提供价格组成表。价格组成表中未列出的项目或未填写单价和总价的项目,在合同执行时采购人将不予支付,并认为这些项目费用已包括在投标报价内。

13.2有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。所有投标报价均以人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.3投标报价其他要求见投标人须知前附表。

14.投标保证金

14.1根据《浙江省财政厅关于明确政府采购保证金管理工作的通知》（浙财采监〔2019〕5号）规定，政府采购货物和服务招标投标活动不得向投标人收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务亦同。适用招标投标法的政府采购工程建设项目如有特殊情况需提交投标保证金的，见投标人须知前附表。

14.2无论是否收取投标保证金，投标人在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购组织机构造成损失的，采购组织机构可要求投标人承担赔偿责任。

有下列情形之一的，采购人将按项目预算的2%要求投标人赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

15.投标有效期

15.1投标有效期见投标人须知前附表。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

15.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

15.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

16.投标文件的递交、补充、修改、撤回

16.1投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。▲投标截止时间后递交的投标文件，政采云平台将拒收。

16.2政采云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

16.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

17.备份投标文件

17.1投标人在政采云平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式（递交地点见投标人须知前附表）递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

17.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在光盘或U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

17.3采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。采用邮政快递方式递交备份投标文件的，送达时间以签收人签收时间为准。邮寄过程中，备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

17.4▲投标人仅提交备份投标文件，没有在政采云平台传输递交投标文件的，投标无效。

18.投标文件的无效处理

见招标文件第六部分评标办法。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

19.开标

19.1采购机构按照招标文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

19.2开标时，政采云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托政采云平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定完成在线解密。

采用二阶段开标形式的，第一阶段按前款规定投标人完成在线解密，先进入符合性审查、商务技术文件的评审；采购机构在符合性审查、商务技术文件的评审结束后再进行第二阶段开标：采购机构在政采云平台公布符合性审查、商务技术评审无效投标人名称及理由，公布有效投标人名称及其商务技术部分得分情况，再公布有效投标人开标一览表及有关内容，制作开标记录，投标人应当在30分钟内完成政采云平台上签字确认。

19.3特别说明：

（1）如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序（含相关数据公布）调整的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政采云平台”进行，若因“政采云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过邮件、传真等形式组织确认。

（3）投标人代表应保持“政采云平台”在线并准备好投标人公章、笔、纸、打印机等办公用品，随时做好开评标过程所需文件的邮件收发及签字、盖章工作（下同）。由于投标人代表未在线或电话无法联系而导致的相关损失或责任由投标人承担。

19.4投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

20、资格审查

20.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

20.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件进行审查。

20.3▲投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

20.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

20.5合格投标人不足3家的，不再评标。

21、信用信息查询

21.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间当天的信用记录。

21.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与招标文件一起存档。

21.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

21.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

22.评标委员会

评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况（符合性审查）。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。

23.评标程序

具体见招标文件第六部分评标办法。

## 六、定标

24.确定中标人

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过政采云平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

25.中标通知与中标结果公告

25.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购人向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

25.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

25.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

26.合同的签订

26.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。合同主要条款详见第四部分拟签订的合同文本。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

26.4采购合同可由采购人与中标人根据招标文件、投标文件等内容通过政采云平台在线签订，自动备案。

27.合同履约管理

合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

28.履约保证金

拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的（见投标人须知前附表），供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额见投标人须知前附表。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

## 八、电子交易活动的中止

29.电子交易活动的中止。

采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

29.1政采云平台发生故障而无法登录访问的；

29.2政采云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3政采云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

30.重新采购

有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

30.1未确定中标、成交供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

30.2中标、成交供应商已经确定但采购合同尚未履行的，撤销合同，从合格的中标、成交候选人中另行确定中标、成交供应商；没有合格的中标、成交候选人的，重新开展政府采购活动。

30.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

30.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

30.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标或成交结果或者依法被认定为中标或成交无效的，依照30.1-30.4规定处理。

## 九、验收

31.验收

31.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 十、其他说明

32.其他说明

见投标人须知前附表。

# 第三部分  采购需求

一、标的需求概况

1.背景介绍

道路养护,是为了更好地保持路面的使用性能,延长其使用寿命。从运营管理的角度出发,采用适当的技术措施、选择合理的养护手段,是保持路面状况良好、延长市政道路使用寿命的必要前提。对道路及道路上的构筑物和设施进行保养和维护，尽可能保持道路使用性能和使用年限，及时修复破损部分，保证行车安全、舒适、畅通，节约运输费用和时间，将不断提高城镇道路的使用性能和服务水平，不断满足全社会对道路的要求。

2.道路概况

瓯海大道，是横穿温州市区东西两片的主干道，也是连接温州大都市区东西双核心区的高架快速路。

3.道路桥梁维养范围

本次招标的瓯海大道市管道桥日常维养项目服务范围，为瓯海大道全线【东至永梅转盘-西至高架下桥处（仙门路以东170米处）】，包括主道、辅道、隧道消控机电设施的日常维养作业、设施管理用房的日常维养作业及值守，其中道路、桥梁的技术经济指标（面积，供参考）见下表：

| 项目 | 市政维养面积（㎡） |
| --- | --- |
|  | 道路面积 | 桥梁面积 | 隧道面积 | 合计 |
| 瓯海大道 | 1106120 | 779046 | 45486 | 1930652 |

瓯海大道道桥日常维养服务范围包括道路红线范围内所有空间。

采购人因管理需要调整供应商服务区域时（不管是新增还是减少），供应商须无条件服从，均按合同执行并纳入考核范围。

4.服务期

本项目服务期为自合同签订的服务起始日起三年（自202 年   月   日起至202 年   月   日止）, 签约合同满1年后发包人将根据考核结果及其他情况综合确定是否再续签1年，1年1签。

二、需求清单

（一）采购项目预（概）算

▲总预算：90000000元（其中日常巡查等服务包干费预算为13193866.33元；指定维修工程费预算为76806133.67元，下浮率不得低于5%）。

（二）采购项目清单

| 序号 | 标的名称 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓯海大道市管道桥日常维养项目服务费 | 项 | 1 |  |

（三）技术商务要求

1.技术商务要求

技术商务要求，见附件一《道桥日常维养技术商务要求》。

2.▲报价要求

2.1供应商必须完成采购内容和合同规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

2.2本次招标的瓯海大道市管道桥日常维养项目服务费，由“日常巡查等服务包干费”“指定维修工程费”两项内容构成，其中，“日常巡查等服务包干费”是指供应商完成“附件一→表1、日常维养作业内容及要求”中承包方式为“包干”的合同内容的费用，采用总价报价，今后除合同约定外不再调整；“指定维修工程费”是指供应商完成“附件一→表1、日常维养作业内容及要求”中承包方式为“指定维修”的合同内容的费用，按下浮率报价，今后按实结算，中标下浮率不予调整。

投标报价为供应商在合同范围内完成合同约定的道桥日常维养服务的所有费用，包括服务所需的一切劳务、作业台班、技术措施、材料、设备、配件、备件、损耗（除路灯外的所有项目内的用水、用电）、仓储、运输（包括垃圾外运）、排水沟应急清理（抗台防汛等应急情况）、政策性文件规定的费用、税费、保险、利润，以及合同包含的风险费用。

2.3指定维修工程费的结算

2.3.1指定维修工程费结算造价=（定案预算价）×（1-中标下浮率）；

2.3.2定案预算价的确定：

（1）工程量清单按《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）[其中沥青混凝土面层单体面积大于400㎡的和人行道单体面积大于200㎡的采用《浙江省建设工程计价规则（2018版）》《浙江省市政工程预算定额（2018版本）》。其他缺项可套用相关行业定额]、浙江省及温州市现行的编制依据编制，以综合单价法计价，增值税计税为一般计税法；

（2）取费费率计算基数按《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》及温州市现行文件（文件截止至开标前）规定执行，各项弹性区间费率取中间值，不考虑创标化工地增加费；

（3）材料价格按工程发生时段的《温州工程价格信息》相应价格信息，温州市价格信息缺项的按同期《浙江省工程价格信息》相应价格信息或按市场价格（市场价格经双方核价确定后不再下浮）；人工市场信息价参照工程发生时段《温州工程价格信息》；

（4）措施项目：

①交通管制及组织等措施费（包含安全措施护栏、人员等费用）、机械设备进退场费，已包含在日常巡查等服务包干费中，不再另行计取；

②其他内容的施工技术措施费，有定额计价依据的内容计价原则同工程量清单计价原则，按实计算；无定额计价内容不再计取。供应商在投标报价（投标下浮率）时应综合考虑。

2.3.3供应商根据前款在每个零星工程项目完成后编制预算价，并按合同约定时间每月报送采购人，经第三方机构审核确定后的预算造价即为当月定案预算价。当月定案预算价根据2.3.1款下浮后即为当月指定维修工程费结算造价。

3.考核及处罚标准

（1）采购人依照考核表进行综合计算考评。

（2）采购人组成的考核小组将负责对市政设施巡查维养作业质量进行检查考评，检查将采取明检、暗检相结合的方式。如需供应商配合的将提前一小时通知其派员参加。

（3）月考核分与日常维养服务费、履约保证金挂钩。月度考核高于或等于90分的本月日常维养服务费不扣除，月考核低于90分的，每少1分（以90分为基准）扣当月日常维养服务费（日常巡查等服务包干费/36+当月指定维修工程费结算造价）的1%，依次类推。月度考核低于70分的，采购人扣除相应日常维养服务费用后，再扣除履约保证金的三十六分之一（费用可在指定维修工程费中扣除，余同），并向供应商发出警告。

（4）连续两个月月度考核低于80分的，或连续三个月考核总分低于240分的，采购人扣除相应日常维养服务费用后，再扣除全部履约保证金（费用可在指定维修工程费中扣除，余同），并有权终止合同，供应商的损失均由其自行负责。

（5）年度考核合计总分在960分以下的，计入不良记录库，甲方有权终止合同。

（6）年度考核在1140分以上为优秀。

（7）供应商累计3次未按采购人要求按时完成指定维修任务或未按要求响应应急维修任务的，采购人有权对合同进行终止处理，并没收全部履约保证金（费用可在指定维修工程费中扣除，余同），供应商的损失均由其自行负责。

附件一                道桥日常维养技术商务要求

- 市政维养内容及要求

表1                      日常维养作业内容及要求

| 序号 | 项目名称 | 日常维养作业内容及要求 | 承包方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 辅道 |
| 1.1 | 日常巡查 | 根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求对承包范围内全线道路、桥梁、隧道及附属设施实施一日一巡，设施管理用房实施24小时值守，特殊情况需加密巡查。日常巡查应按照规范要求，目测的方式对路面外观变化、结构变化、道路施工作业情况及附属设施等状况进行检查，并做好相应记录。巡查过程中，对发现设施明显损坏或影响车辆和行人安全的情况，应及时采取相应措施，并及时向管理单位报告。 | 包干 |
| 1.2 | 车行道 | 沥青混凝土路面（普通沥青混凝土） | 日常保养，破损路面零星维修（4cmAC-13），中小修（切割维修4cmAC-13或4cmAC-13+4cmAC-16）。工作内容包含：铣刨路面、清扫铣刨废料、工作面清扫、摊铺沥青、接缝处理、找平、点补、碾压、清理、井盖周边处理、旧料外运。 | 指定维修 |
| 1.3 |  | 水泥混凝土路面（下穿道路） | 日常保养，破损路面零星维修。工作内容包含：裂缝处置，凿除、清扫，混凝土拌和、铺筑、振捣、抹光、清理，旧料外运。 | 指定维修 |
| 1.4 | 人行道 | 普通预制水泥混凝土人行道砖 | 日常保养，破损人行道零星维修（6cm人行道砖+10cm基础处理）。工作内容包含：翻挖、清理、放线、运料、铺垫层及人行道板、扫缝、清理，水泥混凝土基础翻修，旧料外运。 | 指定维修 |
| 1.5 |  | 花岗岩人行道砖 | 日常保养，破损人行道零星维修（5cm人行道砖）。工作内容包含：翻挖、清理、放线、运料、铺垫层及人行道板、扫缝、清理，旧料外运。 | 指定维修 |
| 1.6 |  | 花岗岩平石 | 日常保养，翻修或校正破损的平石（12*30*100cm桃花红花岗岩）。工作内容包含：翻挖、整理、夯实垫层、铺砌，灌扫缝、清理，旧料外运。 | 指定维修 |
| 1.7 |  | 花岗岩侧石 | 日常保养，翻修或校正破损的侧石（30*20*100cm桃花红花岗岩）。工作内容包含：翻挖、整理、夯实垫层、铺砌，灌扫缝、清理，旧料外运。 | 指定维修 |
| 1.8 | 栏杆 | 钢筋混凝土栏杆 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面露筋除锈处理，表面裂缝封闭，涂料破损修补。 | 指定维修 |
| 1.9 |  | 防撞护栏钢管扶手 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损钢管扶手校正。 | 指定维修 |
| 1.10 |  | 型钢栏杆 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损栏杆更换。 | 指定维修 |
| 1.11 |  | 拉索栏杆 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损栏杆更换。 | 指定维修 |
| 1.12 |  | 行车隔离带 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损栏杆、防眩屏修复或更换。 | 指定维修 |
| 1.13 | 伸缩缝 | 根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）定期清理伸缩缝内垃圾，保证伸缩缝功能有效。 | 包干 |
| 1.14 | 支座 | 盆式支座 | 根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）进行日常保养，工作内容包含：清除支座周围垃圾，除锈，加油，维养。 | 包干 |
| 1.15 |  | 橡胶支座 |  |  |
| 1.16 | 桥铭牌、限载牌、限高牌等 | 日常保养。确保各类铭牌、标志完好清洁。 | 包干 |
| 1.17 | 隧道排水沟清理 | 清淤、疏通一月一次，保持沟内清洁。 | 包干 |
| 1.18 | 隧道截水沟清理 | 按技术规程、规范进行日常保养，定期清除截水沟内杂物，保持沟内清洁。 | 包干 |
| 二 | 主道 |
| 1.1 | 日常巡查 | 根据《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求对承包范围内全线道路、桥梁、隧道及附属设施实施一日一巡，设施管理用房实施24小时值守，特殊情况需加密巡查。日常巡查应按照规范要求，目测的方式对路面外观变化、结构变化、道路施工作业情况及附属设施等状况进行检查，并做好相应记录。巡查过程中，对发现设施明显损坏或影响车辆和行人安全的情况，应及时采取相应措施，并及时向管理单位报告。 | 包干 |
| 1.2 | 车行道 | 沥青混凝土路面（SMA采用玄武岩） | 日常保养，破损路面零星维修（4cmSMA-13），中小修（切割维修4cmSMA-13或4cmSMA-13+4cmAC-16）。工作内容包含：铣刨路面、清理铣刨废料，工作面清扫、摊铺沥青、接缝处理、找平、点补、碾压、清理，井盖周边处理，旧料外运。 | 指定维修 |
| 1.8 | 栏杆 | 钢筋混凝土栏杆 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面露筋除锈处理，表面裂缝封闭，涂料破损修补。 | 指定维修 |
| 1.9 |  | 防撞护栏钢管扶手 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损钢管扶手校正。 | 指定维修 |
| 1.10 |  | 型钢栏杆 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损栏杆更换。 | 指定维修 |
| 1.11 |  | 拉索栏杆 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损栏杆更换。 | 指定维修 |
| 1.12 |  | 行车隔离带 | 日常保养，零星破损维修。工作内容包含：表面除锈处理，涂料破损修补，破损栏杆、防眩屏修复或更换。 | 指定维修 |
| 1.13 | 伸缩缝 | 伸缩缝清理 | 根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）定期清理伸缩缝内垃圾，保证伸缩缝功能有效。 | 包干 |
| 1.14 | 支座 | 盆式支座 | 根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）进行日常保养，工作内容包含：清除支座周围垃圾，除锈，加油，维养。 | 包干 |
| 1.15 |  | 橡胶支座 |  |  |
| 1.16 | 隔音屏 | 根据甲方要求开展维修工作。 | 指定维修 |
| 1.17 | 隧道排水沟清理 | 清淤、疏通一月一次，保持沟内清洁。 | 包干 |
| 1.18 | 隧道截水沟清理 | 按技术规程、规范进行日常保养，定期清除截水沟内杂物，保持沟内清洁。 | 包干 |
| 三 | 隧道消控机电设施 |  |
| 1 | 通风系统 | 日常保养，通风设施定期检修； 工作内容包含：拆卸零部件，清洗零部件，检查测量零部件，更换零部件，除锈防腐，现场调试。 | 指定维修 |
| 2 | 消控系统设备维修 | 日常保养，零星设备的破损维修； 工作内容包含：火灾报警设备、广播设备、视频监控设备（显示屏、监视器）、视频控制传输存储设备（矩阵控制设备、光端传输设备、视频分配设备、视频存储设备）、环境监测设备（COVI检测仪、风速风向检测器、照度仪和各类线路）、指示引导牌（引导指示牌、车道指示牌、限速牌）、逃生通道、消防水泵、消防水箱及消防管网等设备零星维修及同型号更换。 | 指定维修 |
| 3 | 值守用房维修 | 按技术规程、规范进行日常保养，零星破损维修。 工作内容详见值守用房维修清单（表2）。 | 包干 |
| 四 | 措施项目 |  |
| 1 | 措施费用 | 本项目施工期间的机械设备进退场、交通管制及组织等措施费（包含安全措施护栏、人员等费用） | 包干 |

注：按《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）规定的大修工程和改扩建工程另行发包，不在本次市政维养内容内。

表2                     值守用房维修清单

| 1、 | 内墙 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 抹灰面铲涂料 | 10㎡ | 79.242 |
|  | 墙柱面界面剂喷涂 | 100㎡ | 7.9242 |
|  | 混凝土面批刮腻子（满刮两遍） | 100㎡ | 7.9242 |
|  | 墙、柱、天棚面刷环氧封闭漆 ~遍数1 | 100㎡ | 7.9242 |
|  | 墙、柱、天棚面刷环氧树脂漆 ~遍数1 | 100㎡ | 7.9242 |
|  | 外墙涂料 丙烯酸涂料 | 100㎡ | 7.9242 |
| 2、 | 外墙 |  |  |
|  | 抹灰面铲涂料 | 10㎡ | 54.52 |
|  | 墙柱面界面剂喷涂 | 100㎡ | 5.452 |
|  | 混凝土面批刮腻子（满刮两遍） | 100㎡ | 5.452 |
|  | 墙、柱、天棚面刷环氧封闭漆 ~遍数1 | 100㎡ | 5.452 |
|  | 墙、柱、天棚面刷环氧树脂漆 ~遍数1 | 100㎡ | 5.452 |
|  | 外墙涂料 丙烯酸涂料 | 100㎡ | 5.452 |
| 3、 | 拆除大门 | 项 | 1 |
|  | 安装电动伸缩门（含主材，长度10m高度1.6m) | 扇 | 1 |
|  | 拆除原轨道 | 米 | 30 |
|  | 铺设新轨道 | 项 | 1 |
|  | 安装电源电线 | 项 | 1 |
| 4、 | 栏杆油漆修复（长3m*高1.5m） |  |  |
| 5、 | 栏杆破损修复（长3m，高1.5m，按原设计修复） | 项 | 1 |

2、养护质量标准

根据《城市道路管理条例》（国务院令198号）、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部118号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《浙江省城市道路管理办法》（省政府令第145号）、《温州市突发公共事件总体应急预案》、《温州市城区防汛防台应急预案》、《温州市区城市桥梁管理养护实施办法》等以及新颁布的相关规程、规范和国家有关强制性标准的规定执行。同时，应满足招标文件约定的考核标准及管理单位的要求。

3、办公场所、生产设备及主要人员最低要求

3.1办公场所要求。养护单位须在温州市区范围内有固定办公场所、材料堆放场所、人员和机械（或承诺中标后提供），其中生产设备与材料堆放场所占地面积1000平方米及以上，同时需做好采购人提供的养护基地（包含设施管理用房等）的日常维护及保养，费用包含在投标报价中，投标人综合考虑相应风险。

3.2人员要求。养护单位投入本项目的管理人员中必须包括但不限于：项目负责人1名（市政公用工程专业一级注册建造师、安全生产考核合格证B类，同时具备市政类相关专业中级职称及以上），项目技术负责人1名（具有市政类相关专业中级职称及以上），专职安全员1名（安全生产考核合格证C类），市政施工员1名，市政质量员1名，资料员1名，质检员1名，专职道桥管理人员4名（要求具备市政道桥相关专业助理工程师职称以上），中控室值守人员每班次不少于1名（中控室实行24小时值守），电工1名，市政养护相关技术工人不少于20名（具有上岗证）。维养单位使用采购人提供的系统软件开展维养任务，如需相关设备协助完成，则需维养单位自行配备。另需组建应急保障队伍。

3.3设备及物资要求。配备必要的生产设备及物料，放置在专门的基地[供应商应保证沥青的供应（2小时内到达维修地点并提供相应方案、并保证供应量、具备环保要求）]，以便随时调用，并建立使用台账。

拟投入设备要求（生产设备投标单位须中标后合同签订前1周内提供并投入本项目）。

| 序号 | 设备 | 数量（最低要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巡视管理车（3座-6座） | 4辆 | 不足部分自行配置 |
| 2 | 自行式铣刨机（0.5m-2.0m） | 1台 | 不足部分自行配置 |
| 3 | 路面破碎机械（液压或气动） | 1台 | 不足部分自行配置 |
| 4 | 路面切割机（400mm） | 1台 | 不足部分自行配置 |
| 5 | 切缝机（刀宽2.5mm-6mm） | 1台 | 不足部分自行配置 |
| 6 | 载重质量8t 或以上的自卸车 | 2辆 | 不足部分自行配置 |
| 7 | 保温车（载重4吨） | 2辆 | 不足部分自行配置 |
| 8 | 沥青混凝土摊铺机（8t） | 1台 | 不足部分自行配置 |
| 9 | 轻型或重型光轮震动压路机 | 1辆 | 不足部分自行配置 |
| 10 | 平板振动夯（≥90kg） | 2台 | 不足部分自行配置 |
| 11 | 夯实机械（100kg-200kg） | 2台 | 不足部分自行配置 |
| 12 | 灌缝机（500L） | 1台 | 不足部分自行配置 |
| 13 | 曲臂登高车（作业高度22米） | 1辆 | 不足部分自行配置 |
| 14 | 沥青路面热再生修补车 | 2辆 | 不足部分自行配置 |
| 15 | 可移动电源（功率≥30KW） | 2台 | 不足部分自行配置 |

必须常备生产设施：300个标准反光锥、200个标准水码、20个反光作业指示牌、20个标有导向箭头或限速标志的反光交通指示牌、50盏防爆警示灯、10个防撞桶，费用包干。

必须常备维修物料：养护单位必须联系好人行道地砖、侧石以及水泥、砂石、沥青、声屏障、油漆涂料等维修物料供应单位，满足设施病害自发现到维修结束不超过48小时的时限要求，费用包干。

必须常备应急物资：不少于5吨的防冻盐、不少于200个沙袋，费用包干。

3.5中标人所投机械车辆（包括承诺配置车辆）须根据其投标文件在领取中标后签订合同前1周内全部到位，采购人在指定地点进行统一清点核验（确无法在规定时间内到位的，需提供购买合同、付款凭证、厂家说明函等并经采购人确认后，可最长延期不超过2个月），逾期无法到位的，均以车辆同型号的市场价格，在服务费用中予以扣除。中标人须制定机械作业方案报备采购人审定，并严格按照采购人确认的范围、路线、时间进行作业，不得随意变更。中标人承诺投入本项目的所有车辆设备只用于本项目，不得用于其他项目。

3.6本表中人员、设备、车辆必须按招标文件要求的数量、时间进场。如不能按时、按数量、按规格进场，采购人有权取消投标人中标资格及有权终止合同，由此造成的损失由中标人负责。

4、指定维养任务分配

4.1日常维养内容为温州市瓯海大道范围内人行道、沥青路面、砼路面及其附属设施的维养；

4.2维养单位须安排专职人员对辖区范围内市政设施按要求进行日常巡查并做好记录，发现问题以书面形式上报采购人，经采购人确认并出具联系单后方可进行施工。

4.3日常维养范围：

瓯海大道道路面积1106120㎡，桥梁面积779046㎡，隧道面积45486㎡，合计面积1930652㎡。

4.4养护单位应根据日常巡查和检测结果，结合相关技术规范、设施实际情况安排保养、小修、中修工程、应急性养护，日常维养作业内容详见清单，除保养及应急性养护外，维养单位需提供维养方案并经采购人确认后方可实施。依据2016年城镇道路养护技术规范并结合2006年城镇道路养护技术规范的规定，小修及中修的范围为：【保养小修：为保持道路功能和设施完好所进行的日常保养。对路面轻微损坏的零星修补，其工程数量不宜大于400㎡。】；【中修工程：对一般性磨损和局部损坏进行定期的维修工程。以恢复道路原有技术状况，其工程数量宜大于400㎡，且不宜超过8000㎡。】。

在正常情况下（无天气不利条件等影响）日常病害的维养需在24小时内完成，并做维养、自验收记录；工程量较大、工序较多的维养工作可在48小时内完成，如遇到特殊原因（如天气原因等）可临时采取其他应急处理方式进行警示或简单处理，确保道路畅通安全的情况下可待条件满足后进行彻底的处置。对未能在24小时内修复完成的日常病害，养护单位需于病害发现24小时内向管理单位书面说明原因。需进行日常保养或清扫保洁的设施，根据相关规范及本招标文件要求定期实施。

4.5应管理单位要求需进行应急抢修的，养护单位维修队伍、设备及物料需在2小时内到场，并于48小时内完成抢修作业。

4.6日常维修保养作业可能影响道路交通的，养护单位需做好与公安交警部门的协调工作，在尽可能减少影响的情况下，保质保量的完成日常维修保养作业。

4.7根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）清理伸缩缝，保养支座，并确保设施正常运行。建立好档案资料。

4.8指定维修作业履约考核

（1）安全文明施工：维养单位在施工过程中必须满足《温州市市政设施管理条例》及其他有关规定要求，否则采购人有权利酌情扣除履约保证金（费用可在指定维修工程费中扣除，余同）。

（2）质量保证：采购人指定维修任务施工质量必须符合设计要求和国家或行业的质量检验评定标准，质量要求为合格。维保期为6个月，维保期自报验通过之日起计算，维保期内出现质量问题供应商需无条件返工直至达到规范要求。

（3）维修时效保证：维养单位接到采购人发出施工任务后必须在采购人规定时限内进场施工，每延期一天向采购人支付违约金2000元，不足一天按一天计算。维养单位必须在收到采购人要求期限内保质保量完成施工任务，每延期一天向采购人支付违约金2000元，不足一天按一天计算。违约金从发生当月维养费用中扣除。

（4）农民工工资支付保证：维养单位必须按时支付农民工工资，否则采购人有权利酌情扣除履约保证金。

4.9管理用房值守职责

（1）利用隧道监控、公安监控配合上路人员对设施进行巡检做好设施记录，并记录、上报管理用房运行情况。

（2）值守人员需对消防水源、通风系统、灭火器等消防、安全设施设备定期检查，发现问题及时上报并处理。

（3）乙方需对值守的监测系统及监控视频进行保密，并严格执行签订的保密协议。

5、安全生产：

5.1 养护单位有责任发现并及时制止本次招标范围内所有设施遭意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，做好调查、赔偿、修复等工作，并通知管理单位和相关部门。对在养护范围内，本次招标范围外的设施（如随桥（路）管线、井盖、标志标线等），有巡查、告知的责任。

5.2 养护单位应为实施现场养护施工作业的人员购买人身意外伤害险。养护单位在保证日常维养工作的质量与进度的同时，还应做好安全管理。如因自身人员出现伤亡事故、或因施工作业围挡或警示不到位造成过往车辆或行人伤亡的，由养护单位承担全部责任。

6、市政设施巡查维养考核要求

6.1 巡查维养工作内容

按照《城镇道路养护技术规范（CJJ36-2016）》《城市桥梁养护技术标准（CJJ99-2017）》要求安排巡检周期及巡检任务，检查时应有序而严密，防止漏项；根据巡查结果及甲方要求开展保养小修和指定维修；按照相关规范文件要求落实应急保障、重大活动及节日保障；建立设施档案等。

6.2 巡查工作要求

乙方派出的巡查员应为经过培训的专职道路管理人员并须具有一定道路施工经验的工程技术人员（其中具备工程师及以上职称的不少于1人），对拟派人员须提供资质证明，每次巡查人员需1-2人，巡查时现场做好巡查记录，每日向甲方上报巡查结果，并及时采取有效措施消除安全隐患；若在巡检过程中发现结构性病害应立刻告知业主。巡查养护单位须具备巡查车辆、测距仪、水准仪、照相机等满足日常监测必须的交通和检测工具。且维养单位的巡查人员和车辆应随时配合采购人对设施的巡查检查工作。

乙方应按投标文件配备人员、机械、材料、设施。对巡查发现或投诉的设施病害，在正常情况下（无天气不利条件等影响）日常病害的维养需在24小时内完成，并做维养、自验收记录；工程量较大、工序较多的维养工作可在48小时内完成；如遇到特殊原因（如天气原因等）可临时采取其他应急处理方式进行警示或简单处理，确保道路畅通安全的情况下可待条件满足后进行彻底的处置。对未能在24小时内修复完成的日常病害，养护单位需于病害发现24小时内向管理单位书面说明原因。需进行日常保养的设施，根据相关规范及本招标文件要求定期实施。

如因乙方未及时发现病害、修复不及时、维养作业不规范、维养质量不过关等原因造成的后果，由乙方承担。且甲方将根据考核标准对乙方进行扣分，并影响维养费用。考核内容：具体以考核表为准。

6.3 人员到位要求

项目负责人和项目组管理人员在国家规定的工作日时间必须100%到位。项目负责人未经批准，不得擅自离开。乙方未经甲方同意，不得擅自更换项目成员；甲方认为确需更换的，每更换一次项目负责人，承包人向发包人支付违约金200000元（不可抗力除外），每更换一次项目技术负责人，承包人向发包人支付违约金100000元（不可抗力除外）。违约金从项目履约保证金中扣除。

6.4 人员管理和安全教育

中标方按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和暂住证手续等；应严格按照劳工法律各条规定逐条落实一线作业人员工资、岗位津贴、福利待遇、社会保险等要求，安排好属下人员的住宿和教育管理工作，如发生违纪违法事件，由中标方承担一切经济责任和法律责任。中标方需加强安全教育工作，配置安全设施，确保安全施工巡检，预防发生事故，如一旦发生人员伤亡事故，由中标方自行负责处理并承担责任。

7、应急保障、节日保障：

7.1 应急保障、节日保障：养护单位除了承担经常性检查、日常维养的工作职责外，还承担本次招标范围内设施的应急抢险和节日保障工作。

7.2养护单位需建立应急抢险及服务保障机制，成立应急抢险及服务保障领导小组和队伍；常备人员、车辆、机械设备以及应急物资。

7.3在台风、汛期、暴雪、火灾、地震及其他应急抢险情况下严格服从采购人的统一指挥和安排，排除险情；做好数据、图片和台帐的记录、存档工作；每年至少组织一次应急预案演练。

7.4节假日或大型公共活动期间，养护单位需合理安排人员完成值班、巡查、维修及安全保障工作。

8、档案资料

以单座设施为单位建立养护档案，健全日常养护、巡查等作业的文字和影像记录，做好台帐的整理和归档工作，建立养护活动“追溯机制”，以备检查。每年底对日常维养、特殊情况、突发事件、服务保障、指定维修、应急保障等工作进行总结，形成年度养护报告和设施运行报告并存档。（详见《台账资料整理规定》）。

9、其他管理要求

供应商要进行养护情况考核的同时，还需遵循温州市市政设施管理各项方案的要求，并根据其违反方案要求的内容，采取适宜的处罚措施。

9.1 承包单位必须重视安全生产，有健全的安全生产制度，落实安全生产措施。在承包期内的如发生安全责任事故的，承包方必须承担一切责任（包括经济赔偿和民事责任）。

9.2 承包单位必须文明施工，并保质保量按时完成承担的施工任务。

9.3 承包单位应运用温州市市政设施养护管理系统开展日常维养工作。

10、维养单位的监督考核

10.1 考核标准与方式

中标单位的考核，采取月考的方式，结合日常的巡查及设施管理进行，满分为100分。考核内容包括建立设施档案、市政设施日常巡检保养、修复进度和质量、报验材料质量和及时性、文明施工管理情况，数字城管的处置情况，台风、暴雨期间防汛以及道路等突发事件的应急处理，被媒体曝光或领导发现批示等情况组成。

中标单位在维养过程中需配备并使用投标文件中提供的人员、机械、材料，如未提供可视为人员、机械、材料无法及时到场，采购人可酌情扣分。

10.2考核标准与得分，参照《城镇道路养护技术规范（CJJ36-2016）》、《城市桥梁养护技术标准（CJJ99-2017）》等文件执行，并按照《瓯海大道市管道桥日常维养考核表》（表3）考核（在签订正式合同时，将考核文件一并交由被考核单位签字确认）。

# 表3               瓯海大道市管道桥日常维养考核表

被考核单位：                                        考核时间：

| 序号 | 评价项目及内容 | 评分标准 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建立设施档案 （10分） | 1.以单个设施为单位建立养护档案（按养护规范的要求建立），含日常检查、养护维修、排查整治、服务保障、大中修、应急抢险等。 | 发现不完整、不准确的，每座设施扣2分。 |  |
|  |  | 2.建立日常巡查制度、管理用房值守制度、各类应急预案、节假日保障制度等，并严格落实。 | 未建立相应制度或预案的，缺一个制度扣2分；未按制度落实的，每发现一次扣1分。 |  |
| 二 | 日常巡检保养 （20分） | 1.按照规范对设施进行一日一巡查，做好巡查记录。检查内容包括主体设施及附属设施情况，设施及设施安全保护区域内施工作业情况。对存在安全隐患的需做好安全防护措施，确保运行安全。 | 发现巡查不到位或巡查记录不全的每次扣2分，未及时上报的扣1分。未做好安全措施的扣3分，由此产生的人员、财产损失由承包方负责。 |  |
|  |  | 2.项目组工作人员到位与承诺一致，管理用房中控室实行24小时定岗定点值守。 | 发现一人次扣1分；中控室无人值守的，发现一次扣2分。 |  |
|  |  | 3.按规范要求开展维养资料整理并建立设施档案，经常性检查（消防水源、通风系统、灭火器等消防、安全设施设备），伸缩缝定期清缝，支座定期检查及保养，排水系统（排水沟、截水沟、落水管、窨井盖）定期清理，隧道假石洞口、挡土墙及山体护坡维护，重大活动及节日保障、应急调度等工作。 | 未按要求进行保养或开展工作的，发现一处扣2分；保养不到位的，发现一处扣2分。 |  |
| 三 | 修复进度（15分） | 1.收到联系单后24小时内完成设施病害处置。 | 未及时处置的，每次扣2分（未按时解决抄告单或者督办单等反映的问题视为未及时处置）。 因承诺设备不到位导致未及时处置的每次扣4分。 因处置不及时或处置不当造成安全事故的，除承担损失赔偿外，酌情扣5-15分。 |  |
|  |  | 2.对未能在24小时内修复完成的日常病害，养护单位需于病害发现24小时内向管理单位书面说明原因。 | 超时未完成病害处置，且未提交相应书面说明的，发生一次扣1分。 |  |
|  |  | 3.应管理单位要求需进行应急抢修的，养护单位维修队伍、设备及物料需在2小时内到场。 | 无法按时到场的，发生一次扣1分。 |  |
|  |  | 4.针对无法及时修复的设施病害，可临时采取其他应急处理方式进行警示或简单处理，确保道路畅通安全的情况下可待条件满足后进行彻底的处置。 | 未设置警示标志或未采取简易措施的，发生一次扣2分；简易措施或警示标志不当造成安全事故的，除承担损失外，酌情扣5-15分；满足施工条件后仍不按时处置的，酌情扣2-4分。 |  |
|  |  | 5.每月25日提交上月22日至当月21日期间维修完工的报验单，每月30日提交当月结算材料。 | 超过规定时间上报，或资料不齐的，每次扣2分，且不予补办结算。 |  |
|  |  | 6.报验材料应包含：巡查记录、联系单、施工过程、自验收的文字和影像记录。 | 报验材料不全的，发现一次扣1分，并按要求补齐。 |  |
| 四 | 修复质量（15分） | 1.设施病害修复质量及日常保养质量严格按照《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》、《市政工程质量评定与验收标准》及其他验收规范执行， | 修补质量达不到要求的，发现一次，扣2分且必须返工处理；返工后仍达不到要求的，扣5分；因修补质量达不到要求，造成居民生命、财产损失的，酌情扣10-15分，并承担赔偿责任。 |  |
| 五 | 安全、文明施工管理（15分） | 1.施工期间，必须在作业区域设置规定的防护措施（按照《温州市市政设施管理条例》等执行，包括围挡、警示标志等），以保证过往行人及车辆通行安全。 | 防护措施不到位或防护措施破损未及时修复或不整洁的，发现一起扣1分；未设置防护措施的，发现一起扣2分；各类检查期间防护措施不到位的，扣5分。 |  |
|  |  | 2.对于施工时间超过15天的维养工程，施工单位要设置公示牌（工程两端面向道路来车方向各设置一块），公布负责人、监督电话和施工期限，以备巡视、督查时验查和市民监督。 | 未设置公示牌的，发现一起扣1分。 |  |
|  |  | 3.各类材料、机具设备按规定整齐堆放，不得随意侵占道路及安全防护等设施。 | 随意侵占其他道路资源的，发现一起扣1分。 |  |
|  |  | 4.施工期间，严格安全防护措施，严防安全事故发生。 | 发生安全事故的，每次最低扣10分。 |  |
|  |  | 5.禁止直接在路面上拌和砂浆与水泥混凝土，并尽量控制扬尘和噪音。 | 施工造成路面扬尘或严重噪音，而不加以控制的，发现一起扣1分；直接在路面上搅拌砂浆或混凝土的，发现一起扣2分。 |  |
|  |  | 6.施工中产生的各类垃圾应及时清运，严禁随意堆放。 | 垃圾未及时清运并未做好防护措施，或已做好防护措施，但侵占公共自行车停放点等公共区域的，发现一起扣1分。 |  |
|  |  | 7.施工（养护）作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，进入施工作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能、统一的安全标志服或反光背心等。 | 违反规定一次，扣1分。 |  |
| 六 | 交办督办处置(15分) | 1.按时处置交办 | 指挥中心、智慧城管等交办道路设施问题未按期处置（办理）的，发生一次扣2分；处置（办理）不到位的或出现返工的，发生一次扣2分。 |  |
|  |  | 2.重点督办整改 | 社会反映的热点、焦点问题和市政府阶段重点工作保障任务、领导重要批示要求、市局巡查督办等重点督办件办理、回复不及时的，发现一次扣2分。 |  |
| 七 | 市政设施突发事故及自然灾害（如台风暴雨等）的应急处置情况（5分） | 1.根据防汛防台应急预案、道桥坍塌应急预案等内容，在应急事项出现时能根据预案要求，及时开展工程抢险，并做好善后处置。 | 未能及时赶赴现场的，扣2分；未对突发事件进行及时有效处理的或善后工作未做好，引起的事故的，扣5分。 |  |
|  |  | 2.做好设施保护范围内巡检，发现违章施工、设施遭破坏等，及时报告、采取措施和协助执法。 | 未及时报告的每次扣1分，未采取措施或措施不力的每次扣2分。 |  |
| 八 | 被媒体曝光或领导发现批示等内容（5分） | 加强文明、安全施工等管理工作，并做好与工程现场周边社区、居民的沟通，尽量避免投诉反映。 | 有责投诉一次，扣1分；领导发现批示一次，扣2.5分；被媒体曝光一次扣5分。 |  |
| 合计 |  |  |  |

说明：1.指定维修每月不定期考核，按月汇总履约考核结果；2.对故意拖延验收单不上报，以至工程量无法准确核对的（且无照片的），以现场负责人现场评判为主，对无法核对的，不予核对，且不予补办结算。

考核人（工程负责人）：                                考核日期：

考核单位（盖章）：                                       时 间：

第四部分  拟签订的合同文本

合同编号：

政府采购合同

（服务类）

第一章   协议书

甲方 ：温州市市政管理中心

乙方 ：

乙方在浙江金穗工程项目管理有限公司组织的瓯海大道市管道桥日常维养项目项目公开招标采购中中标（或成交），经双方协商一致，签订本合同。

一、服务内容

1、主要服务内容：瓯海大道市管道桥日常维养服务。

2、服务范围（地点）：瓯海大道全线【东至永梅转盘-西至高架下桥处（仙门路以东170米处）】，包括道路红线范围内所有空间范围。

| 项目 | 市政维养面积（㎡） |
| --- | --- |
|  | 道路面积 | 桥梁面积 | 隧道面积 | 合计 |
| 瓯海大道 | 1106120 | 779046 | 45486 | 1930652 |

注：甲方因管理需要调整供应商服务区域时（不管是新增还是减少），乙方须无条件服从，均按合同执行并纳入考核范围。

3、服务要求：

（1）见附件一《道桥日常维养技术商务要求》。

# 4、服务期限：自合同签订的服务起始日起三年（自202 年   月   日起至202 年   月   日止），签约合同满1年后甲方将根据考核结果及其他情况综合确定是否再续签1年，1年1签。

二、合同价款

1、本合同采购预算金额为：90000000￥（大写：玖仟万元人民币），其中日常巡查等服务包干费为：     ￥（大写：     元人民币）；指定维修工程费中标下浮率为：     。

# 合同价格形式：日常巡查等服务包干费为固定总价形式，今后除合同约定外不再调整；指定维修工程费下浮率为固定折扣率形式，今后根据维修工程实际工作量按本合同第4款结算，中标下浮率不予调整。

# 2、合同价格为乙方在合同范围内完成合同约定的道桥日常维养服务的所有费用，包括服务所需的一切劳务、作业台班、技术措施、材料、设备、配件、备件、损耗（除路灯外的所有项目内的用水、用电）、仓储、运输（包括垃圾外运）、排水沟应急清理（抗台防汛等应急情况）、政策性文件规定的费用、税费、保险、利润，以及合同包含的风险费用。

# 3、价格调整

# 3.1合同风险范围内的价格调整：合同价格根据服务考核评分及合同执行过程中的奖惩措施进行调整结算，按月度进行，具体见招标文件采购人需求附件一《道桥日常维养技术商务要求》。

# 3.2合同风险范围外的调整：

（1）应急情况，无条件服从委托人要求，费用不予调整。

4、指定维修工程费的结算

4.1指定维修工程费结算造价=（定案预算价）×（1-中标下浮率）；

4.2定案预算价的确定：

（1）工程量清单按《浙江省市政设施养护维修预算定额》（2018版）[其中沥青混凝土面层单体面积大于400㎡的和人行道单体面积大于200㎡的采用《浙江省建设工程计价规则（2018版）》《浙江省市政工程预算定额（2018版本）》。其他缺项可套用相关行业定额]、浙江省及温州市现行的编制依据编制，以综合单价法计价，增值税计税为一般计税法；

（2）取费费率计算基数按《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》及温州市现行文件（文件截止至开标前）规定执行，各项弹性区间费率取中间值，不考虑创标化工地增加费；

（3）材料价格按工程发生时段的《温州工程价格信息》相应价格信息，温州市价格信息缺项的按同期《浙江省工程价格信息》相应价格信息或按市场价格（市场价格经双方核价确定后不再下浮）；人工市场信息价参照工程发生时段《温州工程价格信息》；

（4）措施项目：

①交通管制及组织等措施费（包含安全措施护栏、人员等费用）、机械设备进退场费，已包含在日常巡查等服务包干费中，不再另行计取；

②其他内容的施工技术措施费，有定额计价依据的内容计价原则同工程量清单计价原则，按实计算；无定额计价内容不再计取。供应商在投标报价（投标下浮率）时应综合考虑。

4.3供应商根据前款在每个零星工程项目完成后编制预算价，并按合同约定时间每月报送采购人，经第三方机构审核确定后的预算造价即为当月定案预算价。当月定案预算价根据4.1款下浮后即为当月指定维修工程费结算造价。

# 三、付款方式、时间和条件

1、甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

2、资金支付的方式、时间和条件：

2.1预付款：本项目仅支付日常巡查等服务包干费的预付款，按分年安排预算的，当年预付款比例为项目当年年度计划支付资金额的40%（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用该条规定）。首年预付款在合同签订生效及具备实施条件后，乙方提交首期预付款申请并开具发票，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户；之后年度预付款在当年1月乙方提交当期预付款申请并开具发票，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

2.2进度款：

# 2.2.1 进度款由日常巡查等服务包干费和指定维修工程费两部分组成，付款方式为先做后结，由乙方同时提供付款申请、甲方同时支付。

# 2.2.2指定维修工程费：

# ①乙方每月25日提交上月21日至当月20日期间的指定维修工程的完工报验单；甲方核验工程量、整理结算材料和当月考核结果（初审）后，于当月最后一日委托第三方机构进行审价；②甲方向乙方支付到初审费用60%的进度款；③经第三方机构审定后，确定当期结算价，甲方向乙方支付至当期结算价的95%。

# 2.2.3 日常巡查等服务包干费：

# 甲方根据当月考核结果得分计算并支付乙方当月日常巡查等服务包干费，当月日常巡查等服务包干费=（日常巡查等服务包干费/36）*60%-当月考核扣罚费用。

# 2.2.4付款申请包括：

# （1）付款申请单（附计算依据）；

# （2）月考核评分表、奖惩情况汇总表等；

# （3）其它应附的材料。

# 2.3鉴于市政维修年预算经费有限，在合同履行期间，年经费使用至70%时，乙方应及时提醒甲方，甲方根据经费使用情况合理安排剩余维修计划。

# 2.4每年度合同期满后，根据该年度的考核等情况支付当年服务费（为当年度每期结算价总额）余款。本合同周期结束时，甲方根据《温州市政府采购项目履约验收管理办法》对乙方的合同履行情况进行最终验收并在资金拨付到位后结清余款。

# 四、履约保证金

# 1、乙方须在合同签订后15个工作日内，以银行转账/转账支票/银行汇票/本票/金融机构（银行、保险）出具的保函等形式向甲方提交（人民币大写）          元（￥：      ）（按合同预算金额的1%）的履约担保。提供保函的，保函应满足以下几个条件：①见索即赔：在乙方没有实施合同或者未履行合同义务或违反合同约定时，甲方不需要出具任何证明和理由，即可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至完成合同约定的全部工作内容；③如服务期延长或金融机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日1个月前必须重新出具相同内容的保函。

# 2、乙方不能保质保量完成合同规定业务，除承担相关责任外，甲方可相应扣减合同履约保证金。

# 五、权利和义务

# （一）甲方权利与义务

# 1、甲方对乙方的市政设施巡查养护业务进行全面的技术指导、检查、管理和考核，对检查中发现的问题及时向乙方提出书面或口头改进意见。

# 2、甲方对乙方违反考核标准中规定的行为进行处罚。

# 3、甲方监督检查乙方建立并落实日常巡查、设施档案管理、安全生产、应急预案、节日保障等制度。

# 4、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高乙方维护服务水平。

# 5、甲方应按时对乙方提交的报验单进行工程量及维养质量核验，根据检查验收结果计算维养费用，扣除违约金后，将经费按期支付给乙方。

# 6、甲方可要求乙方调整不合格员工。

# 7、甲方可根据政策的变动并结合实际情况对本项目合同、考核标准进行修改和补充。

# 8、甲方应按时支付款项。本合同的经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务，否则甲方按规定扣罚。

# （二）乙方权利和义务

# 1、乙方有权根据合同按期领取维养经费。

# 2、乙方有权对管理工作提出建议。

# 3、乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评；乙方应接受甲方的检查监督及指导。

# 4、乙方应按规范要求对维养范围内道路、桥梁、隧道的设施主体、附属设施情况及设施安全保护区域内施工作业情况实施一日一巡，特殊情况需加密巡查。巡查过程中乙方发现问题应及时上报甲方，并采取有效措施进行处理。

# 5、按甲方的要求时限和内容开展维养作业，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

# 6、特殊情况下（台风、暴雨和冰雪等），乙方除应做好管辖地段保护工作外，还应服从甲方的统一指挥和调动，参加抢险救灾工作。

# 7、乙方应按甲方要求，为上岗工人购买统一的反光背心。

# 8、负责提供本项目所需的全部工具、设备和材料。

# 9、乙方负责安排骨干参加业务技术的培训学习。

# 10、维养期内由于施工作业或维养未到位造成的安全事故，其处理和一切费用由乙方负责，并承担事故的所有责任。

# 11、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理和计划生育等工作，不得违反国家法律、法规和温州市的有关规定。

# 12、在合同期内，因城市建设需要调整乙方管理任务和管理级别时，乙方要服从大局，相应增减承包面积及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

# 13、乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

# 14.乙方应建立并落实日常巡查、设施档案管理、安全生产、应急预案、节日保障等制度，成立应急抢险及服务保障领导小组和队伍；常备人员、车辆、机械设备以及应急物资，并定期组织演练。

# 15.乙方有责任发现并及时制止本次招标范围内所有设施遭意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，做好调查、赔偿、修复等工作，并通知甲方和相关部门。对在养护范围内，本次招标范围外的设施（如随桥（路）管线、井盖、标志标线等），有巡查、告知的责任。

# 16、档案资料：以单座设施为单位建立养护档案，健全日常养护、巡查等作业的文字和影像记录，做好台帐的整理和归档工作，建立养护活动“追溯机制”，以备检查。每年底对日常维养、特殊情况、突发事件、服务保障、指定维修、应急保障等工作进行总结，形成年度养护报告和设施运行报告并存档。（详见《台账资料整理规定》）

# 17、乙方应运用温州市市政设施养护管理系统开展日常维养工作。

六、验收移交

（一）在合同终止前十个工作日内，由乙方书面向甲方提出移交申请。

（二）合同期满，乙方必须将全部设施及时移交甲方。

# 七、违约责任

（一）乙方不能按期保质保量完成日常巡查等服务养护或甲方指定的维修任务，除承担相关责任外，甲方可委托第三方维养单位进行维养，甲方可从维养费用中扣除委托第三方维养产生的费用。

（二）甲方指定维修任务维保期为6个月，维保期自报验通过之日起计算，维保期内出现质量问题乙方需无条件返工直至达到规范要求。

（三）维养期内由于乙方施工作业或维养未到位造成安全事故，其处理和一切费用由乙方负责，若乙方不承担事故产生的费用，甲方有权从维养费用中扣除相应金额作为事故产生的费用。

（四）乙方应为实施现场养护施工作业的人员购买人身意外伤害险。乙方在保证日常维养工作的质量与进度的同时，还应做好安全管理。如因自身人员出现伤亡事故、或因施工作业围挡或警示不到位造成过往车辆或行人伤亡的，由养护单位承担全部责任。

（五）乙方违反甲方具体要求及《招标文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、扣罚处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方有权直接从乙方缴纳的履约保证金或维养费中扣除。

（六）乙方因机械、工具或技术等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。

（七）除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金（根据奖惩措施，甲方可直接调整合同结算价格），情节严重的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，具体见附件一《道桥日常维养技术商务要求》。

（八）除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限（原则上按10天以内）内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

（九）任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（十）除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

（十一）如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

（十二）双方约定的其他违约责任：。

# 七、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（1）本合同及其补充合同、变更协议；

（2）成交通知书；

（3）响应文件（含澄清或者说明文件）；

（4）采购文件（含澄清或者修改文件）；

（5）其他相关文件。

# 八、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 九、合同生效

1、本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

2、本合同一式玖份，双方各执肆份，同等有效，另一份交由采购代理机构。

3.如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

甲方：                                  乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                  住所：

法定代表人或                            法定代表人或

授权代表（签字）：                      授权代表（签字）:

联系人：                                联系人：

约定送达地址：                          约定送达地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话:                                   电话:

电子邮箱：                              电子邮箱：

开户银行：                              开户银行：

开户名称：                              开户名称：

开户账号：                              开户账号：

第二章 合同一般条款

# 一、定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1、“合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2、“合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

3、“服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的服务，包括服务成果、服务所必须的配套硬件设备、技术资料、软件，并包括工具、手册等其他相关资料。

4、“甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

5、“乙方”系指根据合同约定交付服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

6、“现场”系指合同约定提供服务履行的地点。

# 二、技术资料和保密义务

# 1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

# 2、乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

# 3、乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

# 4、除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 5、保密违约责任：乙方未尽到相关保密义务，致保密信息和资料泄露的，甲方有权终止合同，并追究其由此造成的一切损失及法律责任。

# 三、知识产权

1、乙方应保证提供服务的过程中不受任何第三方提出的知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2、具有知识产权的服务内容产权归属该服务内容的使用方。

# 四、履约检查和问题反馈

1、甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定服务内容进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2、合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 五、质量保证

1、乙方应按合同约定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）考核及奖惩措施：按双方协议书约定执行。

（3）解除合同。

3、在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、延迟提供服务成果

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按合同约定期限履行服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提交服务成果的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延迟提交服务成果的具体时间。

# 七、合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 八、合同转让和分包

1、转包：合同的权利义务依法不得转包；分包：经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2、乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

# 九、不可抗力

1、如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

3、因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在变更发生必要时间内以书面形式补充协议变更合同；

4、受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 十、税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 十一、乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 十二、合同中止、终止

1、双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 十三、通知和送达

1、任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2、以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 十四、合同使用的文字和适用的法律

1、合同使用中文简体汉字；

2、合同适用中华人民共和国法律。

# 第五部分  应提交的有关格式范例

## 资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（56）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（58）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（61）

一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与       （项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

附：

企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）；

说明：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人（负责人）签署的文件材料具有同等效力）。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

三、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求及评标办法前附表的要求提供相应的材料；）

1、市政公用工程施工总承包一级及以上资质证书；

2、拟派项目负责人须具备市政公用工程专业一级注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书;

3、安全生产许可证证书；

4、企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理）的“三类人员”A类证书及企业分管安全生产副经理的任职文件；

5、投标人认为的其他资料。

注：提供以上证书的扫描件并加盖单位公章。上述人员如为一级注册建造师，则一级注册建造师证书必须为电子证书，纸质注册证书无效。一级建造师电子注册证书的相关要求按[建办市(2021] 40号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》]执行，如自2022年1月1日起一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。”超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。”(三)一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。”等规定。

## 商务技术文件部分

目录

（1）投标函……………………………………………………………………………（61）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明……（62）

（3）符合性审查资料……………………………………………………………………（64）

（4）评标标准相应的商务技术资料…………………………………………………（65）

（5）商务技术偏离表……………………………………………………………………（66）

附件4

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的   （项目名称）项目【采购编号】采购的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2价格组成表；

2.3.3政府采购政策情况表。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:  5.1我方承诺拟派本项目的项目负责人无招标文件所指的在建工程；5.2以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年   月   日

附件5

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期：  年  月   日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面：反面：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

附件6

三、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 响应情况 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：根据招标文件第六部分“评标办法”第2.2款“符合性审查”的要求，逐条作出实质性响应。

附件7

四、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第六部分评标办法前附表中相应的商务技术评审因素提供资料）

附件8

五、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标响应文件的全部要求

## 报价文件部分

目录

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………（68）

（2）价格组成表……………………………………………………………（69）

（3）政府采购政策情况表…………………………………………………（70）

附件9

一、开标一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 名称 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 瓯海大道市管道桥日常维养项目 | 3年 |  |
| 序号 | 分项名称 | 分项报价 | 数量（年） | 备注 |
| 1 | 指定维修工程费 | 投标下浮率： % | 3 | ①指定维修工程费预算=76806133.67元； ②投标下浮率不得低于5%；如：可以报6%，不可以报4% |
| 2 | 日常巡查等服务包干费报价 | （元） | 3 | 本项最高限价13193866.33元（3年） |
| 3 | 投标评标总价 | （元） | 3 | 投标评标总价=指定维修工程费预算×（1-投标下浮率）+日常巡查等服务包干费报价 |

说明：

1.▲未提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求，投标无效。

2.▲投标评标总价仅作为报价评分的评审依据，合同按固定投标下浮率及固定日常巡查等服务包干费报价执行。

3.投标下浮率保留一位小数，小数点四舍五入 ；报价保留到元位，元位后四舍五入。

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

附件10

二、价格组成表

项目名称：                            项目编号：

价格单位：人民币（元）

| 序号 | 项 目 内 容 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常巡查等服务包干费 |  | 本小项最高限价13193866.33元(3年) |
| 1.1 | 日常巡查包干费 |  |  |
| 1.2 | 伸缩缝包干费 |  |  |
| 1.3 | 支座包干费 |  |  |
| 1.4 | 桥名牌包干费 |  |  |
| 1.5 | 隧道排水沟清理包干费 |  |  |
| 1.6 | 隧道截水沟包干费 |  |  |
| 1.7 | 值守用房维修包干费 |  |  |
| 1.8 | 措施项目 |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 2 | 指定维修工程费 |  | 由投标人自行提供 |
| …… | …… |  |  |

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月  日

附件11

三、政府采购政策情况表

项目编号：

| 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”，并请填写下表内容：： （）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （）监狱企业投标且提供本企业制造的产品。 （）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品。 （）残疾人福利性单位投标且提供本企业制造的产品。 （）残疾人福利性单位投标且提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物） |
| --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

填报要求：

1. 本表的“产品名称”、“品牌”、“型号、规格”、金额应与《价格组成表》的“设备名称”、“品牌、产地”、“规格、型号”、“出厂单价（含税）”一致。

2. “制造商企业类型”栏填写内容应为“小型”、“微型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为报价的评分依据。如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

4. 如本项目未专门面向中小企业，投标人也未在资格文件部分/落实政府采购政策需满足的资格要求中提供《中小企业声明函》。

附件1

（1）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

（2）残疾人福利性单位声明函

（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日     期：

注：1、供应商如为符合条件的残疾人福利性单位，且响应产品为本企业的，投标文件中须出具《残疾人福利性单位声明函》。

2、供应商如为残疾人福利性单位且响应产品为其他残疾人福利性单位制造的，所代理品牌制造商的《残疾人福利性单位声明函》也需提供。

3、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、供应商不属于残疾人福利性单位的，无需提供此声明函，如提供所引起的后果由供应商承担。

# 第六部分  评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 评标办法 | 综合评分法 |
|  |  | 推荐中标候选人的数量 | 1 |
|  |  | 综合评分、投标报价均相等时确定中标候选人排序的方式 | (抽签 |
| 2.1.2 | 资格审查 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | / |
| 2.1.3 |  | 特定资格条件要求 | (1）投标人具备市政公用工程施工总承包一级及以上资质；2）投标人拟派项目负责人须具备市政公用工程专业一级注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书；3）安全生产许可证；4）企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业分管安全生产的副经理）的“三类人员”A类证书及企业分管安全生产副经理的任职文件； |
| 2.2 | 符合性审查 | 符合性审查其他要求 | / |
| 2.3.1 | 分值权重构成 | 商务技术权重：90% 报价权重：10 % |
| 2.3.2 | 商务技术评分标准 | 评审因素 | 评审标准（分值） |
|  |  | 商务技术标见附件 |
| 2.3.3 | 报价评分办法 | 是否采用低价优先法： (是 |
| 2.3.3 | 报价评分标准（低价优先法） | 报价得分=（评标基准价/评标价）×报价权重×100 （1）报价评分以投标人的投标评标总价按政府采购政策扣除后的评标价为准进行评审。 （2）满足招标文件要求且最低的评标价为评标基准价。 |
| 2.3.3 | 落实政府采购政策需进行的价格扣除 | 1）小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）报价扣除10%，即评标价=投标评标总价×90%； 2）联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业报价扣除3%，即评标价=投标报价×97%； 3）价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受价格扣除政策。 4）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 4）未提供完整证明材料的，不享受价格扣除优惠政策 |

商务技术标附件

| 评分因素 | 评分细则 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 1.投标人管理体系认证 | （1）GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证证书，得1分； （2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系认证证书，得1分； （3）GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018职业安全管理体系认证证书，得1分。 注：证书认证机构须获得国家认证认可监督管理委员会的批准和认可并在有效期内，附认证查询网页截图。本项最高得3分 | 0-3 |
| 2.投标人类似项目业绩 | 2018年1月1日以来投标人完成的市政道路维养业绩，每提供1个业绩得0.5分，本项最高得1.0分。 业绩证明材料：需提供合同和业主方年度履约完成的评价扫描件并加盖公章。 | 0-1 |
| 3. 投标人项目班组人员实力情况 | （1）项目负责人具有市政专业类高级工程师及以上职称（提供职称证书扫描件）的得2分； 项目技术负责人具有市政专业类高级工程师及以上职称（提供职称证书扫描件）的得2分； 在满足采购人需求的基础上增加专职安全员1名（提供安全生产考核合格证C类的）得1分，最高得1分； 在满足采购人需求的基础上增加市政施工员1名（提供施工员证书）得1分，最高得1分； 本小项最高得6分。 注：上述人员还需提供连续三个月及以上的本单位社保证明扫描件并加盖公章。 | 0-6 |
|  | 在满足采购人需求（电工1名，市政养护相关技术工人20名）基础上： 1）电工增加1人得1分，最高得1分； 2）市政养护相关技术工人每增加1名，加1分，最高加8分； 本小项最高得9分。 注：以提供上述各工种上岗证为准。 | 0-9 |
|  | （3）人员岗位安排的合理性、人员管理方案的可行性、合理性进行评审； | 0-4 |
| 4. 投标人沥青混凝土供应方案 | 1）投标人提供沥青混凝土供应方案（保证当天不低于500立方米的供应量），根据沥青混凝土供应的便利性综合评分 （0-5分） 注：要求提供2小时内到达瓯海大道的相关证明方案，如沥青搅拌站、沥青搅拌站的地点、供应量证明、交通测算、保温车配置方案等，并提供符合要求的沥青搅拌站、沥青搅拌站的所有权属证明或与符合要求的沥青搅拌站、沥青搅拌站合作意向书；如提供的相关证明方案2小时内到达不了瓯海大道的，则不得分。 2）提供的沥青搅拌站、沥青搅拌站具备环保部门审查合格证明（包括沥青搅拌站属地环保部门出具的环境保护验收登记卡或环保验收意见函、或环保审批依据等），加1分 | 0-6 |
| 5.投标人拟投入本项目道路养护的车辆、设备、工具的技术性能、水平及其他硬件设施的情况 | （1）提供满足采购人需求最低数量的自卸车、保温车、平板振动夯设备、夯实机械设备、沥青路面热再生修补车，须提供自有或租赁证明或承诺证明的，见“注”描述要求，得0-5分； （2）在满足采购人需求最低数量车辆的基础上增加： 根据投标方投入的市政道路施工和养护机械设备情况，专家进行打分： 1）巡视管理车每增加1辆得0.5分，最高得1分； 2）自行式铣刨机每增加1台得2分，最高得2分； 3）自卸车每增加1辆得1分，最高得1分； 4）保温车每增加1辆得2分，最高得2分； 5）沥青混凝土摊铺机每增加1台得3分，最高得3分； 6）轻型或重型光轮震动压路机每增加1台得1分，最高得1分； 7）沥青路面热再生修补车每增加1辆得2分，最高得2分； 8）曲臂登高车每增加1辆得1分，最高得1分。 （3）根据供应商提供的上述车辆及设备的配备情况，使用功能、外观、体验感等情况，予以评价。（0-2分） 注： ①自有(指供应商自行购置，包括分公司购置，下同)已上牌车辆（注明车辆种类，下同）提供行驶证扫描件和车辆彩色照片；未上牌车辆提供提供机动车登记证书、购置发票扫描件和车辆彩色照片； ②租赁车辆提供租赁合同和车辆行驶证扫描件（行驶证上车辆的所有人必须和租赁合同中的出租人一致）和车辆彩色照片； ③承诺中标后合同签订前1周内购买的车辆（必须为全新车辆）提供承诺书及车辆彩色照片； ④其他设备提供购置发票（租赁合同或承诺书）扫描件和设备彩色照片。 | 0-20 |
| 6.保证设施修复时效性的措施 | 根据投标人编制的保证设施修复时效性的措施，进行评分。 | 0-3 |
| 7.施工现场管理措施和制度 | 根据投标人编制的现场渣土日产日清，保证施工现场清洁措施；交通安全管理措施；施工区域围蔽措施；工人安全培训等情况进行评分。 | 0-4 |
| 8.设施修复质量保证措施及承诺 | 根据投标人编制的质量保证措施、承诺进行评分。 | 0-3 |
| 9.投标人内部管理制度、资料管理制度、考核监督制度、奖惩制度等 | 根据投标人内部管理制度、资料管理制度、考核监督制度、奖惩制度等情况进行评分。 | 0-3 |
| 10.现状分析和针对突发事件的应急措施 | 现状分析：根据投标人对项目范围内道路的现状、存在的问题和难点、要点等问题进行调查剖析。 | 0-3 |
|  | 根据调查剖析情况针对性的提出克服难点和要点技术措施以及创新措施。 | 0-3 |
|  | 项目实施过程中针对日常管养特点、难点分析、解决措施。 | 0-4 |
|  | 项目实施过程中可能发生的突发事情（特别是台汛期间）进行分析及响应和处理方案等是否科学、合理、高效。 | 0-4 |
|  | 项目实施过程中的安全管理方案等是否科学、合理、高效。 | 0-4 |
| 11.合理化建议 | 熟悉本次招标需求内容，对项目了解透彻并提供合理化建议 | 0-5 |
| 12．后勤服务保障 | 后勤服务保障方案，包括供应商的管理机构配备、管理人员办公室、人员住宿、机械及车辆停放点、车辆维修等后勤保障措施以及工作的便利性。 注：现场办公室、停车点等可提供场地产权证或租赁协议或意向协议 | 0-5 |
| 总 分 | 0-90 |
| 备注： 每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的商务技术部分最后有效得分。 |

## 1.评标方法

本次采用的评标办法及推荐中标候选人的人数见评标办法前附表。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。技术、服务等标准统一的货物服务项目，应当采用最低评标价法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。投标报价相等时，由评标委员会通过评标办法前附表约定的方式确定中标候选人的排序。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。综合评分相等时，以投标报价低者优先；投标报价也相等的，由评标委员会通过评标办法前附表约定的方式确定中标候选人的排序。

## 2.评标程序及标准

2.1资格审查

开标后，采购人或采购代理机构对各投标人进行资格审查，有一项不符合以下评审标准的，投标无效：

2.1.1▲提供符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函及有效的企业营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料，自然人提供身份证)复制件（如为联合体，则联合体各方均应提供）；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料（合伙企业由全体合伙人签署相关材料，但合伙协议约定或者全体合伙人决定委托一名或数名合伙人执行合伙企业事务的，由执行合伙企业事务的全体合伙人签署相关文件材料），与其他法人单位法定代表人（负责人）签署的文件材料具有同等效力）。

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见评标办法前附表。

2.1.3本项目的特定资格要求：见评标办法前附表。

2.2符合性审查

评标委员会对资格审查合格的投标人进行符合性审查：

2.2.1▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）仅提交“备份投标文件”的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）明显不符合招标文件中标注“▲”且加下划线的实质性要求和条件（主要技术规格、商务技术标准或服务要求）的；

（5）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（6）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

（7）投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（8）投标报价超过采购预算或最高限价；

（9）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（10）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（11）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（12）投标人提供虚假材料投标的；

（13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.2.2▲有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件的；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件的；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

2.2.3▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

2.2.4符合性审查其他要求见评标办法前附表。

2.2.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.3比较与评价（适用于综合评分法）

2.3.1分值权重构成，见评标办法前附表。

2.3.2商务技术评分标准，见评标办法前附表。

2.3.3报价评分标准，见评标办法前附表。

2.3.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.3.5投标人综合得分=商务技术得分+报价得分。

2.3.6▲评标委员会发现投标投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

2.4投标文件的澄清

2.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以在“政采云平台”在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件另有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章）。

2.4.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。

2.4.3澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

2.4.4评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

## 3.评标结果

3.1采用最低评标价法的，评标委员会按评标价（投标报价）从低到高的排序推荐中标候选人。

采用综合评分法的，评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 4.其他

4.1废标

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

4.2修改招标文件，重新组织采购活动。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。