温州市政府（分散）采购

招 标 文 件

项 目 编 号：WZHX2022-02-025

项 目 名 称：七都大桥日常维养（3年）

采 购 方 式：公开招标

采购人：温州市市政管理中心

采购代理机构：温州市华信采购招标代理有限公司

二〇二二年八月

# 目    录

目    录	1

投标邀请函	2

第一部分   投标人须知	3

一、 说  明	3

二、 招标文件	4

三、 投标文件	4

四、 投标	8

五、 开标和评标	9

六、 授予合同	12

第二部分  合同条款	15

第三部分   附   件	30

附件一 投标函	30

附件二 投标报价一览表	31

附件三 投标分项报价表	32

附件四 证明文件	35

（1）法定代表人授权书	35

（2）供应商基本情况表	36

（3）资格条件承诺函	37

（4）中小微企业声明函	38

（5）残疾人福利性单位声明函	39

附件五 商务条款、技术规格偏离表	40

附件六 投标人情况	42

附件七 养护实施方案	43

附件八 投入本项目的技术力量情况	44

附件九 主要设备投入情况	46

附件十 主要设施、物料投入情况	47

附件十一 内部管理方案	48

附件十二 应急响应方案	49

附件十三 优惠承诺	50

附件十四 同类项目业绩一览表	51

附件十五 诚信投标承诺书	52

第四部分   招标内容及要求	53

一、概述	53

二、采购内容及要求	53

三、报价要求	68

第五部分   评标原则及方法	69

政府采购活动现场确认声明书	74

▲备注：招标文件中带“▲”并加下划线的内容为实质性要求或者条款；带有下划线或深色底纹的内容，为招标文件的着重提醒内容，请投标人审慎阅读。

# 投标邀请函

：

温州市华信采购招标代理有限公司受温州市市政管理中心委托就七都大桥日常维养（3年）项目进行公开招标，我们诚恳地邀请贵公司参加投标，并请按招标文件的要求认真准备，按时前来投标。

1． 项目编号：WZHX2022-02-025

2． 项目名称：七都大桥日常维养（3年）

3． 招标文件获取时间：即日起至投标文件递交截止时间为止（未按规定时间及方式获取招标文件的潜在供应商拒绝参加投标，且其提出的质疑不予受理）

招标文件获取地点：政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

招标文件获取方式：实行“政府采购云平台”在线申请获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”账号注册，后登陆政采云平台在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

4.  投标文件递交截止时间：2022年8月30日14:30分整；

递交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线投标。

5． 开标时间：2022年8月30日14:30分整；

开标地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标。

评标地点：温州市政务服务管理中心3楼评标室(温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼。

6． 采 购 人：温州市市政管理中心

地    点：温州市鹿城区开源路正大公寓D幢

联 系 人：季先生

联系电话：0577-88352744

采购代理机构：温州市华信采购招标代理有限公司

地    点：温州市东游大厦1505室（新南亚大酒店对面）

联 系 人：李志

手    机：18906635515

联系电话：0577-88899629

同级政府采购监管部门：温州市财政局政府采购监管处

联 系 人：项先生、蔡女士

联系电话：0577-88532725、88521948

温州市市政管理中心

温州市华信采购招标代理有限公司

2022年 8 月 8 日

# 第一部分   投标人须知

## 一、 说  明

1．  本次招标是按照《中华人民共和国政府采购法》、《采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等有关法律法规组织和实施。

2．  ▲合格投标供应商

2.1  符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人参加政府采购活动应当具备的条件；

2.2  未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.3  谢绝联合体投标。

2.4  具备市政公用工程施工总承包资质壹级及以上或桥梁工程专业承包资质贰级及以上。

3.   投标供应商代表

3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。投标供应商代表可以是法定代表人（或法定负责人，下同）或其有效授权的本单位人员，▲如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件统一格式）、授权代表有效身份证件及社保部门近2个月内（按投标当日上溯，下同）出具的授权代表社保证明，否则授权代表身份不予认可，投标无效。

4. 投标费用

4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和招标代理机构（以下统称为招标采购单位）均无义务和责任承担这些费用。

5．  投标供应商获取招标文件后，决定不参加本项目投标的，应在获取招标文件后5个工作日内以书面（加盖投标单位公章）电子邮件形式通知招标采购单位，如在规定期限内未收到投标供应商的书面函件，视为投标供应商同意参加投标。投标截止时无故（不可抗力事件影响除外）不参加投标的，将被采购单位列入非诚信供应商名单，影响其今后采购单位项目投标的诚信评价。

6. ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

7.   如无特别说明，投标供应商参加本项目投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证、人员必须为其单位所有。

8.  ▲参加本项目投标的供应商必须遵守“诚实信用”原则，并在投标文件中提供《诚信投标承诺书》（见附件统一格式），不按要求提供该承诺书的投标文件将按无效标处理。

9. ▲投标供应商必须在投标文件中提供《资格条件承诺函》（见附件统一格式），不按要求提供该承诺书的投标文件视为资格性审查不通过，投标无效，不得进入下一步评审。

10.  在线投标响应（电子投标）说明

10.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

10.2 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

10.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

11. 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，温州市财政局出台了《温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知》（温财采〔2020〕3号），供应商若有融资意向，可直接登录http://jinrong.zcygov.cn，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案，也可直接向各银行咨询相关业务。

## 二、 招标文件

1．  招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  招标文件的澄清或修改

2.1  招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（公告，下同）通知所有获取招标文件的潜在投标供应商；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。

2.2  招标代理单位可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，具体参照2.1条规定。

## 三、 投标文件

1.   投标供应商应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

2  ▲投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．  投标文件的组成：

投标文件由资格证明文件、技术资信标、商务标三部份组成。

3.1  资格证明文件由下列部分构成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商营业执照（或事业单位法人证书）副本（复印件加盖公章） |  |
| 2 | 市政公用工程施工总承包资质壹级及以上或桥梁工程专业承包资质贰级及以上（复印件加盖公章） |  |
| 3 | 资格条件承诺函 | （附件四-3） |
| 4 | 诚信投标承诺书 | （附件十五） |
| 5 | 投标供应商认为需要提供的其他相关资格证明资料 |  |

3.2 技术资信标由下列部分构成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | （附件一） |
| 2 | 法定代表人授权书、授权代表社保证明 | （附件四-1） |
| 3 | 供应商基本情况表 | （附件四-2） |
| 4 | 商务条款、技术规格偏离表 | （附件五） |
| 5 | 投标人情况 | （附件六） |
| 6 | 养护实施方案 | （附件七） |
| 7 | 投入本项目的技术力量情况 | （附件八-1、2） |
| 8 | 主要设备投入情况 | （附件九） |
| 9 | 主要设施、物流投入情况 | （附件十） |
| 10 | 内部管理方案 | （附件十一） |
| 11 | 应急响应方案 | （附件十二） |
| 12 | 优惠承诺 | （附件十三） |
| 13 | 同类项目业绩一览表 | （附件十四） |
| 14 | 投标供应商认为需要提供的其他相关资料 |  |

3.3 商务标由下列部分构成：

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价一览表 | （附件二） |
| 2 | 分项报价表 | （附件三） |
| 3 | 政府采购优惠政策相关资料（如有） | （附件五-4、5） |

4. ▲投标报价

4.1  本项目投标报价为期限叁年的承包费用报价。承包总价必须包括人工费、各种社会保险、人员食宿与交通、水电费、办公费、网络费、机械费、材料费、设备及进退场费、因交通组织产生的所有费用、设施维护费（包括破损后的更换）、检测费、措施费等及招标范围内的管理费、利润、税金、暂估价、暂列金、采购代理服务费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

4.2  投标人必须按附件中的投标报价一览表、投标分项报价表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标人代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标人如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  采购人和采购代理机构不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  采购人和采购代理机构要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。

5   投标有效期

5.1▲自开标之日起90天内投标应保持投标有效。

5.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

5.3 在投标有效期内，投标供应商不能撤销投标文件。

6.  投标文件的编制

6.1 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）” 实行在线投标响应（即电子投标）。投标供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

6.2  投标供应商应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中资格文件和商务技术文件中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，自行承担责任。

6.3  招标文件“第三部分 附件”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置进行签章，否则视为未提供；招标文件“第三部分 附件”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章（或CA电子公章）以及投标供应商代表签章（或CA电子签章），否则视为未提供。

6.4  在电子投标文件制作过程中投标文件编制内容不完整、编排混乱，未编有目录链接，或没有做好系统中每一评分项与投标文件对应内容关联的，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任，后果由投标供应商负责。

6.5  投标文件字迹模糊、潦草或表述不清所引起的后果由投标供应商负责。

6.6  投标文件中提供的各种证书、证件、证明资料，内容应该完整、清晰、易于辨识，如因为投标文件资料存有瑕疵，致使内容不全、模糊、难以辨认，或导致对材料真实性存疑等情形的，是供应商自己的风险，如因此导致评委作出对其不利的评定，一切后果由供应商自行承担。

6.7  本招标文件里“评分内容”中要求提供的各种证书、证件、证明资料须原件备查，即投标供应商在投标时不需要提供原件，如采购人、招标代理机构或评委会在后续环节中需要对相关资料原件进行真实性核查时，则投标供应商必须按要求提交相关原件及其他要求提供的辅助证明材料，如供应商不能按要求提供相关原件及其他要求提供的辅助证明材料以证明其资料真实性的，采购人及招标代理机构将做出对其不利的认定（包括取消其投标或中标资格），后果由投标供应商负责。

7.  投标文件的签章

7.1投标文件封面和内部有要求盖章或签字的地方应加盖投标供应商的单位公章（或CA电子公章，两者具有同等效力，下同）以及投标供应商代表签章（或CA电子签章，两者具有同等效力，下同）。电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7.2 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或CA电子公章）或者投标供应商代表签章（或CA电子签章）。

8.  投标文件的形式

8.1投标文件的形式：电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。其中备份投标文件不作为强制要求提供。

8.2 电子加密投标文件：电子加密投标文件是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

8.3 备份投标文件：备份投标文件是指与电子加密投标文件同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效的备份投标文件。

9.  投标文件的份数

9.1 电子加密投标文件：一份，在线上传递交。

9.2 备份投标文件：一份，以介质（U盘）存储形式通过现场方式或邮寄（EMS、顺丰）方式递交采购代理代理机构。

10. 投标文件的效力

10.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子加密投标文件、备份投标文件。供应商不上传或提供电子加密投标文件的，投标无效。

10.2电子加密投标文件与备份投标文件的内容应完全一致。如因电子加密投标文件解密异常，才能启用备份投标文件，备份投标文件一旦启用，则电子加密投标文件即为失效。

## 四、 投标

1.  电子加密投标文件的上传、递交

1.1 投标供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至“政府采购云平台”，在投标截止时间后上传提交投标文件的，将被政采云平台拒绝，投标无效。

1.2 电子加密投标文件成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

2.  备份投标文件的密封、递交

2.1 备份投标文件的密封及标记

备份投标文件应当包装密封，封口处贴上封条，启封处加盖投标供应商法人公章并由法定代表人或授权代表签字，并在封皮上标注投标项目名称、编号、投标供应商名称、地址、联系人、联系电话、邮政编码，注明“备份投标文件”字样。如果未按上述要求密封及标记，招标采购单位对备份投标文件的误投和提前启封不负责任。

2.2 备份投标文件的递交

（1）投标供应商在“政府采购云平台”完成电子加密投标文件的上传递交同时，还可以在投标截止前一日以现场方式（评标地点）或邮寄（通过EMS、顺丰寄至邮寄地址）方式递交以介质（U盘）存储的备份投标文件。

（2）采购代理机构工作人员将做好备份投标文件的签收手续，明确备份投标文件的提交时间、份数、提交人等信息。没有密封包装或者逾期送达至指定地点的备份投标文件将不予接收。因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

（3）采用EMS、顺丰邮寄递交备份投标文件的，应充分考虑邮寄时间，送达时间不迟于投标截止前一日17点整，具体以采购代理代理机构工作人员签收时间为准，并自行承担邮寄过程中可能发生的时间延误、密封破损等一切风险和责任。寄出前应对包装的密封情况进行拍照，寄出后将相关邮寄信息及照片发送至代理机构邮箱，告知代理机构邮件接收人并做好邮件密封核对工作。邮寄地址：温州市东游路东游大厦1505室；邮件接收人：李先生；联系电话：0577-88899629；邮箱：150218722@qq.com；邮编：325000。

2.3 通过“政府采购云平台”成功上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.  电子加密投标文件的解密和异常情况处理

3.1开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出电子加密投标文件的解密通知，各投标供应商代表应当在招标文件规定的时间内自行完成电子加密投标文件的在线解密。

3.2通过“政府采购云平台”成功上传递交的电子加密投标文件无法按时解密，投标供应商如按规定递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，电子加密投标文件自动失效），否则视为投标文件撤回。

3.3投标截止时间前，投标供应商仅递交了备份投标文件而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

4.  投标文件的补充、修改或撤回

4.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交（撤回后需重新做好系统评分内容与投标文件对应内容的关联），如投标截止时间前未完成重新上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

4.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

## 开标和评标

1． 评标委员会

1.1 本项目依法组建评标委员会。评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员包括采购人代表和评审专家，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

1.2 评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

1.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2． 评标过程的保密性

2.1 开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向招标采购单位施加影响，或扰乱开评标秩序，其投标将被拒绝。

3． 开标、评标

3.1采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。如投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3.2 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商在采购代理机构发送解密指令后30分钟内自行对已递交的电子加密投标文件进行解密。供应商在规定的时间内无法完成电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，电子加密投标文件自动失效。

3.3 投标文件解密结束后，采购代理机构将统一开启电子投标文件，各投标供应商需确认己方报价，并签署《政府采购活动现场确认声明书》（声明书已放在招标文件最后一页，由供应商打印填写签章），扫描回传邮箱（150218722@qq.com）。

3.4 开标结束后，采购人或采购代理机构将依据法律法规及招标文件的规定对投标供应商的资格文件进行审查，包括营业执照（或事业单位法人证书）、合格供应商资格证明文件，以确定是否具备投标资格。▲投标供应商未按要求提交上述资料或经审查所提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，或具有其他违反法律法规规定应被取消投标资格情形的，资格审查将不予通过，其投标文件作无效标处理，并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

3.5评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。▲没有满足招标文件实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.7招标文件中加“下划线”且加“▲”的条款，为实质性条款，不得负偏离，否则按无效标条款处理。对于标书中规定的实质性条款，判定是否构成实质性偏离，由评标委员会来判定。

投标响应微小负偏离或重大负偏离的认定，由评标委员会来判定，对属于微小负偏离的由评委在评分中予以酌情考量，对构成重大负偏离的，将被认定为是对招标文件实质上的不响应，按无效标条款处理。

3.8 评标委员按照招标文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.9 ▲投标文件有下列情形之一的，经评标委员会认定后按无效标处理（无效标条款）：

（1）投标文件在招标文件规定的实质性响应内容中未按要求加盖单位公章（或CA电子公章）、无法定代表人签章（或CA电子签章）或其授权代表签章（或CA电子签章）的；

（2）投标响应明显不满足招标文件中规定的采购需求及技术、服务要求的被认定构成重大偏离的，或不满足招标文件中规定的标注“▲”的实质性条款，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）投标文件的编制明显不符合招标文件规定的编制要求；

（5）在资格文件和商务技术文件中出现投标报价的；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）未提供法定代表人授权委托书（法定代表人作为投标供应商代表的除外），或提供的法定代表人授权委托书信息填写不完整或没有加盖单位公章（或CA电子公章）或无法定代表人本人签章（或CA电子签章）或有涂改等情形导致无法确认其有效性的；

（8）同一投标供应商提交两个以上不同的投标文件（或投标方案）或者投标报价的；

（9）评标委员会认定投标供应商具有法律、法规规定的不良投标行为的；

（10）未按照采购文件标明币种进行报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的，或者投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（11）评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，但该供应商不能证明其报价合理性的；

（12）评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.10 投标文件商务报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

4.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5．  投标文件的澄清

5.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求投标供应商在30分钟内作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或通过“政府采购云平台”在线答复），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

5.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

6．  确定中标候选供应商

6.1  本次招标由评标委员会确定2名中标候选供应商并向采购人推荐，采购人根据评标委员会的推荐结果按顺序确定中标供应商。

6.2  评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按有效投标供应商的最终得分（即商务技术分与价格分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，中标候选供应商并列，并确定技术部分得分高的为中标供应商）。

6.3  排名第一的中标候选供应商放弃中标；因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因被取消中标资格的，采购人可确定由排名第二的候选供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.4  采购人根据招标文件、中标供应商的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

6.5  采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

7．  评标细则详见第五部分“评标原则及方法”。

8．  未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

9.   特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 六、 授予合同

1．  中标结果公告

1.1  评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认为中标供应商后，在浙江省政府采购网上发布中标结果公告，公告期1个工作日。

2．  中标通知书

2.1  中标供应商确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。

3．  授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对采购服务的数量在10%幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4．  签订合同

4.1  中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，并按要求提交履约保证金（合同另有约定的除外）。

4.2  在签订合同前，采购人有权在成交总价不变的前提下要求中标供应商对报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标供应商无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

4.3  招标文件、中标供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

4.4  拒签合同的违约责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定的时间内因自身原因拒绝提交履约保证金的或拒签合同的，或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，按自动弃标处理。如已签合同却拒绝按合同约定履行，以违约处理，采购人可单方终止合同，并上报采购监管部门。

4.5  合同一式五份，其中采购人二份，中标供应商二份，招标代理机构备案一份。中标供应商在采购合同签订后应及时将合同交招标代理机构备案。

5．  履约保证金

5.1  中标供应商在签订合同后5个工作日内须向采购人提交合同规定的履约保证金（与采购人在合同中另有约定的除外）。

5.2  履约保证金形式：银行转账及银行或保险公司出具的保函。

5.3  履约保证金用于补偿采购人因中标供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.4  履约保证金自合同签订之日起至项目验收合格止有效。

5.5  中标供应商不按招标文件的规定或合同双方的约定提交履约保证金的按违约处理，采购人可以单方终止合同，并保留向中标供应商追究赔偿责任的权利。

6．  质疑与投诉

6.1  投标供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，否则将不予接受。对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

6.2  招标采购单位在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对招标采购单位的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。联系方式：温州市财政局政府采购监管处项先生、蔡女士，联系号码：0577-88532725、88521948。

6.3  投诉人投诉时，应提交投诉书。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

7.   采购代理服务费

7.1  ▲本项目采购代理服务费根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文) 的规定（服务类）按中标金额计算并下浮30%收取，由中标供应商在领取中标通知书时支付，采购代理服务费包含在投标总价中。

7.2  采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

7.3  采购代理服务费汇入账户：

户  名：温州市华信采购招标代理有限公司

开户行：鹿城农商银行南汇支行

账  号：201000070286023

7.4  关于采购代理服务费的详细事宜请咨询采购代理机构财务部饶女士（0577-88899629）。

# 第二部分  合同条款

（具体条款以甲方为主协商确定）

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

| 甲方： | 温州市市政管理中心 | （招标人） |
| --- | --- | --- |
| 乙方： |  | （中标人） |

温州市市政管理中心的               （项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行招标，经评标委员会评定                 （中标人名称）为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

二、合同文件的优先次序

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、投标文件

5、招标文件及相关附件

三、维养范围

1.维养范围包括七都大桥南汊桥桥梁主体及附属设施。养护设施量详见设施量清单。

2.巡查范围包括设施界限范围（含桥下附于桥体的设施）、桥梁投影面及设施安全保护区域。

3.维养内容包括设施经常性检查、桥梁常规定期检测、日常维养、应急维修、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等灾害天气，火灾、交通事故等突发事件）、重大活动及节日保障、设施档案建立等。

四、设施交接

甲方和乙方需在合同签订之日起7个工作日内完成维养范围内的设施维养工作交接。乙方需在维养合同期满前一个月，委托第三方完成设施交接前检测，检测内容参照常规定期检测要求，并在维养合同期满时与甲方办理履约验收及设施交接手续。

五、维养内容及技术要求

维养内容包括设施经常性检查、桥梁定期检测、照明设施定期检测、日常维养（含保养、小修、中修）、应急维修、指定维修、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等灾害天气，火灾、交通事故等突发事件）、重大活动及节日保障、设施档案建立等。

（一）维养工作原则

日常维养管理应遵循“预防为主，防治结合”的原则。设施日常巡查与定期检测内容、频率不低于相关规范要求；以日常巡查与定期检测结果为依据，及时开展设施日常养护和病害处置；设施维修标准不得低于原设计标准；日常维养质量应满足相关验收规范和质保期要求；甲方定期开展考核，考核评定结果与养护资金挂钩，体现优质优价。

（二）基本要求

保持桥梁主体及其附属设施处于良好状态（桥梁设施完好状态为合格级及以上，桥面铺装的路面行驶质量指数、路面状况指数均应在B级及以上、完好率在95%以上；照明设施保证亮灯率在98%以上，设施完好率在96%以上），结构完好无损，机电安全有效，路面铺装坚实平整，接坡平顺，排水畅通，附属设施齐全完好。维养质量达到国家、省、市相关技术规程、规范及本项目招标文件维养标准要求。

保持桥梁各部位和部件外观整洁，无垃圾、无杂物、无积泥、无积水、无污迹。

桥梁安全保护区域内的施工作业符合桥梁安全运行要求，且无违规占用情况。

（三）维养工作内容及要求详见招标文件第四部分，项目技术规范和服务要求及相关附件材料。

（四）指定养护维修

应甲方要求，乙方需针对维养范围内设施开展日常维养工作内容范围外维修任务的，需以甲方出具的有效联系单为准。维养费用在暂估价和暂列金范围内按实结算，可套定额部分费用按照中标价等比例下浮，市场价不予下浮。

维养范围内设施因非乙方原因发生意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，经乙方调查无法寻得事主的，可由甲方出具联系单后，认定为指定维修任务。

（五）维养质量标准及评定

1、维养质量标准：

根据《城市道路管理条例》（国务院令198号）、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部118号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《浙江省城市道路管理办法》（省政府令第145号）、《温州市突发公共事件总体应急预案》、《温州市城区防汛防台应急预案》、《温州市区城市桥梁管理养护实施办法》、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）等以及新颁布的相关规程、规范和国家有关强制性标准的规定执行。同时，应满足招标文件、《七都大桥设施维养考核办法》及甲方要求。

2、维养质量评定：

2.1 每月进行一次月度考核，由甲方通过定期检查和不定期抽查的方式对设施养护情况进行考核。

2.2 年度考核。年度考核应在合同期内按年度对乙方（即承包单位）维养质量进行评定，核实承包单位维养质量及实施完好率是否达到上述维养质量标准。

2.3 维养质量评定按《七都大桥设施维养考核办法》（见合同附件）执行，评定结果与维养经费拨付挂钩。

3、维养质量争议处理办法：

双方对养护维修服务质量评定结果有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。多方均有责任，根据其责任分别承担。

六、养护承包方式

（一）乙方在确定的范围内以包工包料的方式实施固定总价承包（设施量调整及暂估价、暂列金除外）。

（二）乙方应当按照本合同约定完成养护任务。乙方因设备或技术等原因无法实施的部分工作，在报请甲方同意后，委托他人实施的，乙方对分包人的所有行为负全责。

（三）养护所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，必须符合有关养护及施工技术规程、规范要求，但特殊材料及新工艺、新材料需报甲方认可外。

（四）生产、管理人员表

| 序号 | 本项目职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（五）本项目配备生产设备清单

（六）本项目配备生产设施、物资清单

七、维养费用及支付方式

1、合同总价：大写：        元整，小写：￥       。

（其中，每年日常维养费用：大写：        元整，小写：￥     ；

暂列金：大写：         ，小写：￥       。）

除本合同或补充协议明确约定可以另行收取的费用外，所有维养费用均包括在内，乙方不得另行向甲方收取任何费用。

2、日常维养费用按月支付，甲方每月按照《七都大桥设施维养考核办法》（见合同附件）对乙方工作进行考核；合同周期末甲方根据《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》对乙方的合同履行情况进行验收。

月度设施日常维护费用按每年日常维护费用的85%控制，与月度考核结果挂钩。月度考核得分低于80分时，不予支付当月维养费用。

年终设施日常维护费用按每年日常维护费用的15%控制，与年度考核结果挂钩。年度考核得分低于80分时，不予支付年终设施日常维护费用。

计算方法详见《七都大桥设施维养考核办法》（见合同附件）。

甲方根据考核结果每月末向乙方支付设施日常维养费用，由乙方根据甲方要求开具有效发票后，甲方按时支付每月日常维养费用。

3、下列内容不包括在本合同日常维养费用内，在暂估价或暂列金中支出，乙方应在发生费用当月向甲方提出申请，甲方应将经审核的费用与当年年终设施日常维护费用一并支付。

3.1应甲方要求，乙方需针对维养范围内设施开展日常维养工作内容范围外维修任务的，需以甲方出具的有效联系单为准。

3.2维养范围内设施因非乙方原因发生意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，经乙方调查无法寻得事主的，可由甲方出具联系单后，认定为指定维修任务。

注：以上所列内容所产生的费用，由乙方按照合理的成本与利润构成原则，参考现行计价依据和当时当地市场价格按实办理结算，可套定额部分费用按照中标价等比例下浮，市场价不予下浮，提出适当的单价，经甲方及审价部门审定后，作为价格结算依据，并进行结算。

4、若设施量发生变化，则甲乙双方应签订补充合同，相应调整合同养护费用；增加养护费用不得超过合同金额的10%。

5、合同价格除按本合同规定外，不能作任何调整，任何计算错误皆视为已获双方接受：合同价亦不会因人工、物价或汇率等的变动而作任何调整。

八、维养期限

合同期为 3 年，自     年    月   日0时至      年   月    日24时止。

若合同期结束时，下一轮招投标还未完成，超出合同期部分的养护费按实际天数及考核结果结算。

九、甲方的权利与义务

（一）对乙方日常维养的质量、安全工作及资料台帐进行定期或不定期的检查，并对设施现场状况和日常管理工作情况进行月度、年度考核；发现乙方未按规范要求进行养护或设施处于不良状况时，应立即要求乙方限期整改。

（二）审核乙方编制的相关管理制度、养护维修作业施工组织设计及交通组织设计、七都大桥及其附属设施养护手册、应急预案、年度和月度维养计划等，检查维养计划执行情况。

（三）在有必要的情况下，可出具的有效联系单要求乙方开展针对维养范围内设施开展日常维养工作内容范围外维修任务。

（四）向乙方提供有关设施养护所需的竣工资料、规范性文件和考核办法，下发各类报表样式，指导乙方健全内业资料。

（五）帮助协调处理养护工作中与相关单位的协调配合，以及人为因素、自然因素造成的设施损坏和侵害事件。

（六）对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

（七）有权要求乙方撤换不能胜任工作或玩忽职守、不负责的工作人员。

（八）应根据考核结果及合同约定，向乙方支付维养费用。

十、乙方的权利、职责与义务

（一）维养费用。按照本合同确定的维养范围，根据考核情况取得相应的维养费用。按甲方要求开展应急抢修及指定维修任务，并获得相应的费用。

（二）维养配备。按招标文件等要求配备技术熟练、经验丰富的项目负责人、技术负责人、各类专业技术人员和技工，并保持稳定；如果需要更换项目负责人或项目技术负责人，应事先报请甲方同意。合同期间应保证与合同要求相匹配的生产设备、生产设施、维修物料、应急物资，在规定时限内完成维养任务，并建立使用台账。

（三）维养计划与总结。编制年度、月度维养计划，经甲方审定后安排日常维养工作，在每月月底前报送当月完成的工作量和下月的计划。每年末上报年度工作总结、设施运行报告和下一年度工作计划。

（四）日常维养。按照本合同的各项规定，精心组织维养，掌握合同维养范围内设施状况，及时发现、防止和处理设施缺陷，确保设施完好和安全运行。

（五）投诉处理。及时处理各类投诉、媒体曝光、上级督查、12345、数字城管等交办事项，保证办结率和回复率达到100%，满意率98%以上。

（六）维养技术。维养作业中，力求采用成熟的工艺、材料和方法，对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。

（七）在实施和完成本合同的养护作业过程中，遵守国家、省、市颁布的法律、法令、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，养护操作中涉及的有关审批及协调手续由乙方办理，由于乙方违反上述有关规定而导致各种罚款和责任，由乙方自行负责。

（八）乙方须在合同签订后一个月内向甲方提交符合《台账资料整理规定》要求的管理制度、养护维修作业施工组织设计及交通组织设计、七都大桥及其附属设施养护手册等。本合同期第一个月的考核结果不影响维养经费。

（九）乙方应运用甲方指定的信息系统开展七都大桥日常维养工作。

（十）现场维养作业用电、用水由乙方自行解决、承担费用。

（十一）乙方有责任发现并及时制止本次招标范围内所有设施遭意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，做好调查、赔偿、修复等工作，并通知管理单位和相关部门。对在养护范围内，本次招标范围外的设施（如随桥（路）管线、井盖、标志标线等），有巡查、告知的责任。乙方应加强路灯电缆防盗工作，如发生电缆被盗，由乙方原样恢复，相关费用包干。

（十二）合同期间，甲乙双方签订《七都大桥日常维养安全责任书》。为确保安全、文明施工，乙方应建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

（十三）乙方应为实施现场养护作业人员购买人身意外伤害险。养护作业人员必须穿统一工作服、着反光背心、戴安全帽开展日常维养作业。乙方在保证日常维养工作的质量与进度的同时，还应做好安全管理。如因自身人员出现伤亡事故、或因施工作业围挡或警示不到位造成过往车辆或行人伤亡的，由乙方承担全部责任，甲方保留追究责任的权利。

（十四）因乙方养护不善或巡查不到位造成的损失由乙方负责赔偿，甲方保留追究责任的权利。

（十五）因乙方定期检测不准确或不及时，未及时发现或正确处置病害缺陷等过失造成桥梁结构运行不良或发生结构损坏和造成人员伤亡、经济损失的，由乙方承担全部责任、赔偿相应损失，甲方保留追究责任的权利。

（十六）每年总结一次设施运行情况，提交设施运行报告。

（十七）其它。配合甲方做好合同范围内桥梁管养过程中涉及的相关工作，并为甲方实施的检测、设施改善等工作提供协助。

十一、验收标准

（一）完成全部养护任务，提交符合要求的台账资料后，由甲方组织相关单位对项目履行情况进行验收。验收管理办法按《温州市级政府采购项目履约验收管理暂行办法》执行。

（二）组织验收时，根据《办法》组织验收小组，验收小组依据验收情况，出具验收报告。

（三）验收时乙方必须到场。

（四）验收标准：达到本合同维养质量标准要求。

十二、争议处理

1、 合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方及时协商解决。协商不成时，提请温州仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

2、 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲乙双方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，可向当地人民法院提起诉讼。

十三、其他

（一）履约保证金

1、签订合同后5个工作日内，须向甲方提交合同总金额1%的履约保证金（可保函形式），履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。履约保证金自合同签订之日起至项目结束止有效。如发生履约保证金扣除情形的，由甲方为代表先行执行，待合同期满或合同终止后按出资比例结算。有效期满后，甲方应及时将履约保证金无息退还给乙方。

2、甲方认为乙方在合同期内没有涉及甲方的应付而未付金额或违约行为，甲方在合同期满后或终止合同后（除第4款情形外）一个月内全额退还履约保证金。否则，甲方将在扣除乙方应付金额或违约金后退还履约保证金余额。

3、合同期内，因乙方考核不合格或其他工作内容失误导致的履约保证金扣除，乙方应在15日内向甲方补足原履约保证金金额，否则视为乙方违约。

4、甲方有权在合同生效后，调整履约保证金的金额，且乙方必须按要求将保证金差额缴付甲方。甲方调整履约保证金是考虑以下条款各项之一或全部。

4.1乙方承包的工作内容及费用的增减；

4.2甲方认为任何有必要调整的原因。

5、如发生因《七都大桥设施维养考核办法》规定的警告与退出条款情形，双方终止合同的，甲方将不予退还履约保证金。

6、乙方由于任何原因需更换专业技术人员（即项目负责人、技术负责人），须甲方书面同意，并扣除1万元人民币/人·次；如合同期内出现专业技术人员（即项目负责人、技术负责人）日常巡查缺勤严重、未及时处理桥梁突发事件等工作上存在严重过失而导致甲方不满意并要求乙方更换技术人员的情况，扣除3万元人民币/人·次，从乙方缴付的履约保证金中扣除。

（二）本合同在履行过程中如有未尽事宜或需变更合同内容，双方可另行签定补充协议，与合同具有相同的法律效力。

（三）在合同履约过程中，双方如发生争议，应当协商解决，协商不成的，提请温州市仲裁委员会仲裁。

（四）本合同自双方法定代表人签字、加盖单位公章后生效，合同期满后失效。

（五）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（六）具体表单详见附件内容。

（七）本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

（八）本合同一式玖份，具同等法律效力，甲乙双方各执肆份，另交一份给采购代理机构备案。

甲方名称：温州市市政管理中心（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

乙方名称：（盖章）

授权代表：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

合同附件

七都大桥设施维养考核办法

一、考核目标

通过对七都大桥道桥、照明设施维养状况的考核，督促、检查及评价养护企业对七都大桥设施的维养工作，不断提高设施完好率和设施管养水平，确保设施完好和正常运行。

二、考核范围

采购文件约定的七都大桥设施日常维养范围。

三、维养质量标准

采购文件约定的七都大桥维养质量标准及本项目招标文件、投标文件和养护合同，相关规程、规范和国家有关强制性标准。

四、考核时间及方式：由管理单位每月进行一次月度考核，通过定期检查和不定期抽查的方式对设施养护情况进行考核；在满周年后的第一个月初进行年度考核。

五、考核内容

考核内容分为年度考核和月度考核。年度考核评分参考月度考核日常管理情况的结果和设施现场检查结果，并对年度综合管理情况进行的考核。月度考核包括日常管理情况和设施现场检查的考核。

1、日常管理情况：按照相关的养护规范和养护要求，对综合管理、运用信息系统开展日常维养作业情况、社会监督及处置情况、保障工作开展情况、工作计划及落实情况、安全生产等方面进行考核评价。

2、设施现场检查：根据规范要求，对合同养护范围内的设施进行现场检查考核，对考核中存在的问题按要求进行扣分。

3、综合管理情况：结合设施养护工作开展情况进行考核，对管养制度的建立与落实情况、常规定期检测评估工作情况、设施档案建立与管理情况、配套设施管养情况、安全生产日常工作开展情况、工作计划及总结等方面进行考核评价。

4、设施完好情况结合每月现场考核评价情况进行赋分。

5、二次发现同一扣分项没有合理理由的加重扣分。

六、考核结果运用

月度考核结果与设施日常维护费用（月度）挂钩，并影响年终的养护经费，年度考核结果与全年的设施日常维护费用挂钩。

1.月度设施日常维护费用按85%控制，与月度考核结果挂钩。月度考核得分低于80分时，不予支付当月维养费用。

Fy=0.85×F12 （Py≥95）

Fy=0.85×F12×Py+5100

（90≤Py＜95）

Fy=0.85×F12×95−4×（90−Py）100

（85≤Py＜90）

Fy=0.85×F12×75−6×（85−Py）100

（80≤Py＜85）

F-年度设施日常维护总费用

Py-月度考核分数

Fy-实得月度设施日常维护费用

2.年终设施日常维护费用按15%控制，与年度考核结果挂钩。年度考核得分低于80分时，不予支付年终设施日常维护费用。

Fn=0.15×F（Pn≥95）

Fn=0.15×F×Pn+5100

（90≤Pn＜95）

Fn=0.15×F×95−4×（90−Pn）100

（85≤Pn＜90）

Fn=0.15×F×75−6×（85−Pn）100

（80≤Pn＜85）

F-年度设施日常维护总费用

Fn-实得年终设施日常维护费用

Pn-年度考核分数

全年实得总养护费用Fq=Fiy+Fn

Fiy-每月实得设施日常维护费用

3.暂估价部分费用

指定养护维修任务处置费用为暂估价，按照承包单位实际完成工程量进行结算。费用需经管理单位、财政审价部门审定后，与下一月度维养费用一同拨付。

4. 警告与退出办法

4.1在市政设施养护作业合同期间，有下列情景之一的给予一次警告：

(1)不遵守相关交通法规，未按规程操作发生有责事故。

(2)遇有重大活动或突发事件时，未按要求落实作业材料、机具和人员，保障不力而造成不良影响的。

(3)市领导及职能部门检查发现抄告问题未限期整改到位的。

(4)未保质保量的在约定时间内完成管理单位指定养护维修任务的（以甲方出具的有效任务单为准）。

(5)管理混乱，发生管养人员集体上访事件的。

(6)设施处于不良状况危及安全、养护质量问题危及安全或引起市级领导问责。

(7)累计两次未及时回复处理12345及数字城管等案件，造成办结率和回复率不达标。

(8)累计两次因不符合安全文明施工作业相关规定或维修养护质量不合格造成不良影响，引起媒体负面报道或12345投诉。

(9)当月路灯亮灯率考核低于98%。

(10)月度考核为不合格。

4.2在市政设施养护作业合同期间，符合以下之一的予以退出，甲方可提前终止养护合同：

(1)组织管理机构、人员素质、养护人数及机具设备等与投标承诺不符，无法完成市政设施综合管养任务的。

(2)同一合同标段在合同期内累计被警告3次的。

(3)承包单位一年内连续有两个月考核在80分以下或一年内累计三个月考核在80分以下的；年度考核得分80分以下的。

(4)连续两个月路灯亮灯率考核低于98%。

月度考核汇总表

（      年   月）

| 序号 | 考核内容 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常管理情况 |  |  |
| 2 | 设施现场检查 |  |  |
| 3 | 合计 |  | 合格/不合格 |

统计时间：    年    月    日

说明：月度考核分数大于等于80分时为合格，反之为不合格。

日常管理情况评分表

（    年   月）

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 评分标准 | 存在问题及扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综 合 管 理 | 按合同约定配备维养人员，且不得随意更换，确保维养人员到岗率满足要求，技术工人持证上岗。 （4分） | 维养人员未按合同要求出勤的，缺席每人次扣0.5分。未经业主同意，无故更换项目人员的，酌情扣1-3分。技术工人未持证上岗的，每人扣1分。 |  |  |
|  |  | 按合同约定配备维养设备、设施、物资物料，并建立使用台账。（2分） | 未按合同要求配备的，发现一次扣0.5分；未按要求建立使用台账的，酌情扣0.5-1分。 |  |  |
|  |  | 管理用房内业管理到位，环境整洁、设施完好。（2分） | 有发现环境不整洁或设施损坏情况的，酌情扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 设施台账资料符合《台账资料整理规定》要求。（2分） | 发生遗失、遗漏或重大错误的，发现一处酌情扣0.5-1分。 |  |  |
| 2 | 日 常 维 养 作 业 | 按照规范对设施进行经常性检查，做好巡查记录并及时上报。（3分） | 发现巡查不到位的，每次扣0.5分；未按要求整理巡查记录的，每次扣0.5分。未及时上报的，每次扣1分。情节严重的酌情扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 在合同约定的时限内完成设施病害处置和应急维修任务，并做维养、自验收记录。无法按时完成的须做情况说明。（4分） | 人材机未按规定时间到场的，发现1次扣1分。发现未及时处置设施病害的，每次扣1分。发现未形成闭合资料的，每处扣0.5分。未经批准，擅自白天亮灯养护维修的，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 维养作业应符合安全文明施工要求。（3分） | 因维养作业不符合规定要求造成不良社会影响的，每次扣1分。维修养护作业违反有关安全生产操作规程的，发现一次扣3分。 |  |  |
| 3 | 社会监督及处置 | 责任范围内没有媒体负面曝光（包括电话投诉、市长热线、电视网络纸媒等各级各类媒体）。（5分） | 一经媒体曝光，酌情扣1-5分。 |  |  |
|  |  | 及时处置各类投诉、上级督查、数字城管案卷。（5分） | 未及时处置或处置不到位的，每次扣1分。一个月内发生同案卷二次督办的，扣2分。 |  |  |
| 4 | 保 障 工 作 | 落实应急保障人员、机械及物资。遇突发事件，接到应急指令后，1小时内到达应急现场，并按合同要求做好应急保障工作。（4分） | 未按要求配备应急人员、机械或物资的，酌情扣1-2分。未做好应急保障工作的，酌情扣1-2分。 |  |  |
|  |  | 做好临时交办的重大节日、活动保障任务、养护任务、设施改善、配合等工作。（3分） | 未做好每次扣1分。 |  |  |
| 5 | 计 划 及 落 实 | 制定月度重点养护计划和总结上月养护情况，并按时上报。按月度重点养护计划进行养护。（3分） | 未及时上报或未按计划落实维养工作的，酌情扣1-3分。 |  |  |
| 6 | 安全生产 | 做好安全生产工作 | 发生有责安全事故的，每次酌情扣5-10分。总分扣完为止。 |  |  |
| 7 | 合计 | 40分 |  |  |  |

考核人员：             负责人：                   考核时间：      年    月    日

现场检查评分表（      年   月）

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 存在问题及扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施完好情况 | 桥梁铺装面层及接坡出现不平整、裂缝、坑槽、拥包、车辙、碎边、沉陷等病害超过规范限定值每处扣0.5分；出现积水、结冰等情况的，每处扣0.5分；出现桥头跳车的，每处扣1分；病害情况较为严重的酌情扣1-2分。（10分） |  |  |
|  |  | 未及时清除桥面泥土、石块、砂砾等杂物，未及时清除桥面的化学制剂或油污污染的，每处扣1分。路面有拌和砂浆或混凝土的，每处扣1分。（2分） |  |  |
|  |  | 泄水孔堵塞的、伸缩缝未及时清理的、防撞护栏及其栏杆扶手损坏或锈蚀，每处扣0.5分。限载牌、限高牌、桥墩编号牌、盖梁编号牌、伸缩缝编号牌等未按要求进行保养的，每处扣0.5分。（5分） |  |  |
|  |  | 支座未按规范要求进行检查或养护的，酌情扣1-5分。（5分） |  |  |
|  |  | 伸缩缝及其保护带破损未及时修复的，酌情扣1-5分。（5分） |  |  |
|  |  | 梁体、墩台、挡土墙未按规范要求进行检查或养护的，酌情扣1-2分，砼表面出现超限裂缝、保护层损坏的，每处扣1分。（5分） |  |  |
|  |  | 抽查当日路灯设施亮灯率到达98%以上。若低于98%高于96%（含96%），每低1% ，扣0.5分；若低于96%，每低1%，扣1分。（10分） |  |  |
|  |  | 路灯设施完好率达到95%以上。若低于95%高于93%（含93%），每低1%，扣0.5分；若低于93%，每低1%，扣1分。（3分） |  |  |
|  |  | 灯具整洁率（包括灯罩无积污、灯具灯挑整齐、电源部分不外露）达到95%以上。若低于95%，每低1%，扣0.2分。（1分） |  |  |
|  |  | 灯杆垂直度不合格不超过3%。超过3%，每杆扣1分。（2分） |  |  |
|  |  | 未按规定时间开关灯的，每次扣0.5分； 发现外接电源未及时上报的，每起扣0.5分。（2分） |  |  |
| 2 | 维修质量 | 设施病害维修质量应满足规范要求，如有病害处置不到位、维修质量不达标、维修作业不规范的，每处酌情扣1-2分。（4分） |  |  |
| 3 | 安全保护区域 | 设施维养范围及安全保护区域范围内如发现有违规占用或影响桥梁安全的作业，未及时上报、采取相应措施的，酌情扣1-3分。（3分） |  |  |
|  |  | 桥下空间被违规利用（包括桥下住人、易燃易爆品堆放等），未及时上报、采取相应措施的，酌情扣1-3分。（3分） |  |  |
| 4 | 合计（总分60分） |  |  |  |

考核人员：               负责人：                   考核时间：      年    月    日

年度考核汇总表

（      年度）

| 序号 | 考核内容 | 权值 | 考核得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 | 45% |  |  |
| 2 | 设施完好情况 | 45% |  |  |
| 3 | 日常管理情况 | 10% |  |  |
| 4 | 合计 | 100% |  | 合格/不合格 |

统计时间：    年    月    日

说明：1.设施完好情况考核得分=每月现场考核评价的平均值*0.75；

2.日常管养情况考核得分=每月日常管理情况的平均分*0.25；

3.综合管理考核得分=年度综合管理考核得分*0.45；

4.年度考核分数大于等于80分时为合格，反之为不合格。

年度综合管理考核评分表

(       年度)

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 存在问题及扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全管养制度 | 在合同规定时限内，按《台账资料整理规定》建立健全制度，并经管理单位审核通过后执行。（10分） 未及时（签订合同后一个月内）完成或无正式文件的，每类扣1分；无相应制度的，每类扣2分。 |  |  |
|  |  | 严格按照管养制度开展设施日常养护工作。（15分） 未按相应制度开展工作的，酌情扣分。如未定期开展应急预案演练、未落实投诉案件处置制度等。 |  |  |
| 2 | 定期开展检测评估 | 按养护技术规范及合同的要求，养护范围内的设施需每年进行一次常规定期检测，并形成检测评估报告。（20分） 未在规定时限内完成检测评估并通过专家评审的，扣20分；检测评估报告不规范的，酌情扣分。 |  |  |
| 3 | 档案资料 | 按规范要求建立完整、准确、清晰的设施档案，及时进行更新。（20分） 发现不完整、不准确或未及时更新的酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 市政设施管养系统数据更新准确、及时。（15分） 未及时更新或数据错误的，酌情扣分。 |  |  |
| 4 | 工作计划及总结 | 承包单位需根据年度设施养护状况，编制年度设施养护计划，完成年度工作总结及设施运行报告。（10分） 未及时（签订合同后一个月内或该年度的第一个月内）编制年度设施养护计划的，未完成年度工作总结或设施运行报告的，扣10分；内容不符合要求或不完整的，酌情扣分。 |  |  |
| 5 | 安全生产 | 对养护作业人员进行安全教育培训，使得熟知并严格遵守各项安全技术操作规程并持证上岗作业。（10分） 未开展安全教育培训或养护作业人员没有按规定持证上岗作业的酌情扣1-5分；发现养护作业人员违规操作的，酌情扣1-5分。 |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |

考核人员：        负责人：     考核时间：   年    月    日

# 第三部分   附   件

## 附件一 投标函

投 标 函

致：温州市市政管理中心

根据贵方为项目（编号：）的投标邀请，我方   （投标供应商名称）    作为投标供应商正式授权　  （授权代表全名，职务）    代表我方处理有关本投标的一切事宜，并参加本项目的投标。

在此提交的投标文件中，包括按“招标文件”要求编制的资格文件、商务技术文件、报价文件。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并承诺在规定的开标时间之后，在投标有效期内不撤回投标；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日 期：      年    月   日

## 附件二 投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 报 价 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七都大桥日常维养（3年） | 大写：人民币 |  |  |
|  |  | 小写：￥ |  |  |

说明：1.此栏内报价应与附件三“分项报价表”总计价相一致。

2.报价均为含税价。

3.采购代理服务费应计入报价内。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日期：      年    月    日

## 附件三 投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：               （价格单位：元）                采购编号：

| 序号 | 项目名称 |  | 参考 设施量 | 单位 | 综合单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡视检查 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 日常巡查 |  | 5672 | m |  |  |  |
| 1.2 | 定期检测 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 1.3 | 沉降观测 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 二 | 基础设施 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 车行道 | 沥青混凝土桥面 | 60582 | ㎡ |  |  |  |
| 2.2 | 栏杆 | 钢筋混凝土栏杆 | 11902 | ㎡ |  |  |  |
| 2.3 | 人行道 | 花岗岩人行道 | 8017 | ㎡ |  |  |  |
|  |  | 金属栏杆（人行道护栏） | 10124 | ㎡ |  |  |  |
| 2.4 | 桥梁伸缩装置 | 伸缩缝日常保养 | 467.45 | m |  |  |  |
|  |  | 型钢伸缩缝日常维养 | 428.15 | m |  |  |  |
|  |  | 型钢伸缩缝更换 | 39.30 | m |  |  |  |
| 2.5 | 支座 | 盆式支座 | 232 | 只 |  |  |  |
|  |  | 橡胶支座 | 109 | 只 |  |  |  |
| 2.6 | 梁体 | 箱梁日常保养 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2.7 | 墩台 | 墩台日常保养 | 1 | 项 |  |  |  |
| 三 | 附属设施 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 桥名牌、限载牌、限高牌、桥墩编号牌 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3.2 | 道路灯 |  | 9 | 基 |  |  | 规格、材质：金属杆单挑，60W，LED灯 |
| 3.3 | 道路灯 |  | 73 | 基 |  |  | 金属杆双挑，165W*2，LED灯 |
| 3.4 | 高杆灯 |  | 1 | 基 |  |  | 规格、材质：30米升降式金属杆165W*12，LED灯 |
| 3.5 | 路灯电缆 |  | 500 | 米 |  |  | VV-4*70 |
| 3.6 | 路灯电缆 |  | 2500 | 米 |  |  | VV-4*35 |
| 3.7 | 路灯电缆 |  | 2000 | 米 |  |  | VV-4*10 |
| 3.8 | 路灯配电箱维保 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 管理用房使用与维护 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4.2 | 应急保障、节日保障 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4.3 | 交通疏导措施及协警费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4.4 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 五 | 暂列金 |  | 1 | 项 | 450000 | 450000 | （不可竞争费用） |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. 总计价应与附件二“投标报价一览表”中总报价相一致。

2. 各项费用如已包含在产品价格中请注明“含”，若免费请注明“免”, 若没有请注明“无”。

3. 不提供投标明细报价表将视为没有实质性响应招标文件，其投标文件将被拒绝。

4. 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日期：      年    月    日

## 附件四 证明文件

## （1）法定代表人授权书

温州市市政管理中心

温州市华信采购招标代理有限公司：

（投标供应商全称）法定代表人        授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵办组织的               （项目名称、编号）的招投标活动，全权代表我方处理招投标活动中的一切事宜。

本授权书于      年    月    日签字盖章生效，无转委托权，特此说明。

法定代表人 (签字或盖章)：

投标供应商名称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址： 投标供应商授权代表身份证复印件 （粘贴处）

电话：

传真：

邮政编码:

## （2）供应商基本情况表

项目名称：                                          项目编号：

| 单位名称 （公章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |
| 单位性质 |  | 开户银行及帐号 |  | 注册资金 （万元） |  |
| 资质等级 |  | 证号 |  | 发证单位 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 相关认证证书 |  |  |  |  |  |
| 主要售后服务机构 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  |
|  |  | 传真 |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总人数 |  | 高级职称/资质（人数） |  |  |
|  |  |  | 中级职称/资质（人数） |  |  |
|  | 单位行政和主要技术人员 |  |  |  |  |
|  | 姓名 | 职务及职称 | 年龄 | 专业 | 从业年限 |
|  | …… |  |  |  |  |

注：1、附营业执照副本等有关复印件。

## （3）资格条件承诺函

温州市市政管理中心：

温州市华信采购招标代理有限公司：

我方参与                          （采购项目名称、编号）投标，现郑重承诺：

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2、到本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日    期：    年   月   日

注：▲不提交本承诺书按无效标处理。

## （4）中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加    （填写采购单位名称）        的   （填写项目名称）   项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.         （填写项目名称）    项目，属于 技术服务业，承接企业为      （填写企业名称）     ，从业人员       人，营业收入为         万元，资产总额为         万元，属于  (填写中型企业或小型企业或微型企业)  ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：     年   月   日

相关说明及要求：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小微企业标准：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

- 请供应商按本表规定格式及要求填写并加盖单位公章，否则不享受价格扣除优惠政策。

- 填写本表的供应商应为浙江政府采购网正式入库供应商，否则不享受价格扣除优惠政策。

- 不属于中小微企业的无需出具该声明函。

## （5）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___  _         __单位的___           __项目（编号：            ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日    期：    年   月   日

## 附件五 商务条款、技术规格偏离表

（1）商务条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如所有条款均无偏离，则只需在“投标文件对应规格”第一栏中填写“无偏离”即可。如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日期：      年    月    日

（2）技术条款偏离表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目 | 招标文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离（负偏离），如所有条款均无偏离，则只需在“投标文件对应规格”第一栏中填写“无偏离”即可。如不说明偏离情况，视为完全响应招标文件要求无偏离。

投标供应商名称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日期：      年    月    日

## 附件六 投标人情况

投标人情况

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年     月

## 附件七 养护实施方案

设施养护方案

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年     月    日

## 附件八 投入本项目的技术力量情况

（1）项目负责人情况表

项目名称：                                                      项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 专业 |  | 职称/资格 |  |
| 曾获荣誉 |  |  |  | 联系方式 |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

注：本表附学历、职称证书、社保证明、业绩证明材料（加盖供应商公章）。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签字）：

日期：      年     月    日

（2）承诺投入的项目实施人员情况表

项目名称：                                                                             项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业/年限 | 职称/资格 | 拟担任何种工作/职务 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺：一旦我公司中标，将实行项目负责人负责制，我方保证并配备上述项目管理机构及人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 本表须附身份证、学位证书、技术职称（资格）证书等相关材料证书（复印件加盖供应商公章）。

2．我方拟派驻本项目的项目负责人以及各主要专业工种人员均已列入。

3. ▲此表格上所列的人未经采购人允许，不得擅自更改。

4. ▲如遇特殊情况需要更改，则提供的替代人员的各方面均不得低于被替代人员，并提供相关证明材料给采购人确认之后方可更改。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日    期：   年   月   日

## 附件九 主要设备投入情况

主要设备投入情况

项目名称：                                        招标编号：

| 序号 | 设备/工具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日    期：   年   月   日

## 附件十 主要设施、物料投入情况

主要设施、物料投入情况

项目名称：                                           项目编号：

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日    期：   年   月   日

## 附件十一 内部管理方案

内部管理方案

项目名称：                                           项目编号：

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日    期：   年   月   日

## 附件十二 应急响应方案

应急响应方案

项目名称：                                           项目编号：

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日    期：   年   月   日

## 附件十三 优惠承诺

优惠承诺

项目名称：                                              项目编号：

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日    期：   年   月   日

## 附件十四 同类项目业绩一览表

同类项目业绩一览表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.  根据评标原则提供同类项目业绩证明。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日    期：   年   月   日

## 附件十五 诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

温州市市政管理中心：

温州市华信采购招标代理有限公司：

我公司参与                          （采购项目名称、编号）投标，本公司郑重承诺：

- 自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定；

- 投标文件中所提供的材料及技术参数真实有效，不存在虚假应标；

- 保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标供应商；

- 保证绝不向采购人、采购代理机构有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

- 如中标，将全面忠实的履行投标文件所有响应与承诺，在规定的时间内与采购人签订采购合同，并按要求向采购人缴纳履约保证金。

我公司若违反上述承诺，愿接受取消投标（中标）资格及其他任何形式的处理。

投标供应商全称（盖章）：

投标供应商代表（签章）：

日    期：   年   月   日

# 第四部分   招标内容及要求

## 一、概述

- ▲本项目采购预算金额为人民币陆佰伍拾肆万元整(¥6540000.00元)，投标人的投标报价超出采购预算金额的，按无效标处理。

2、此份招标内容及技术要求书是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，投标人需在各自技术和商务占优势的基础上对本次招标服务进行投标报价。

3、▲现场踏勘：各投标人于投标截止时间前自行到本项目所在桥梁道路勘察，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

4、投标人必须完成招标内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行投标。

5、本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

6、在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或问题，投标人须在答疑截止时间前以书面形式向采购人或采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标人自行承担。

## 二、采购内容及要求

（一）服务范围

范围内设施的日常维养（维养内容详见清单，附后）。日常维养包括七都大桥桥梁及其附属设施、照明设施的经常性检查、定期检测、日常维养、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等灾害天气，火灾、交通事故等突发事件）、重大活动及节日保障、设施档案建立、管理单位要求的指定养护维修任务等。

（二）对承包单位的要求

1.严格按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016），《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）等规范，采购内容、合同以及相关法律、法规、行业标准，在管理单位的监督下对七都大桥桥梁及其附属设施、照明设施实施日常维养作业。

2. ▲具有较强的本地服务能力，在温州市区范围内常设固定办公场所，另为本项目配备专门的生产设备与物料堆放基地（不小于300平方米）。

若投标人未具备以上条件，可承诺中标后30日内在温州市区范围内设立固定办公场所，为本项目配备专门的生产设备与物料堆放基地（不小于300平方米）。

3.为本项目配备专用生产人员及设备：

（1）承包单位投入本项目的生产、管理人员中必须包括但不限于：项目负责人1名（市政公用工程专业二级或以上级别注册建造师资质、安全生产考核合格证B类）、技术负责人2名（1名应具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，并具有市政道桥相关专业高级或以上职称；1名应具有机电二级及以上注册建造师资质）。

除项目负责人和技术负责人以外，配备不少于：专职安全员1名（安全生产考核合格证书C类）、资料员1名、专职桥梁管理人员不少于2名（要求具备市政道桥相关专业助理工程师以上职称）、专职路灯管理人员不少于1名（要求具备机电相关专业助理工程师以上职称）和技术工人维修队伍（人员总数不少于8名，其中应包含不少于4名持有电工证的维修素养好的电工、2名驾驶员和相应数量的具有与本工程维修相应工种的养护维修操作上岗证的工人）；

（2）配备必要的生产设备及物料，放置在专门的基地，以便随时调用，并建立使用台账。

必须配备的生产设备：巡视管理车1辆（不得将该车用于其他项目用途，否则视为承包单位违约），12米以上高空作业车1辆（用于维修路灯设施）。

应配备的生产设备：巡视船（交通艇，有船舶检验证书）1艘、路面切割机1台、灌缝机1台、保温车（载重≥4吨）1辆、曲臂登高车（作业高度≥22米）1辆、桥检车（水平作业范围≥21米）1辆、自行式铣刨机1台、沥青混凝土摊铺机1台、轻型或重型光轮震动压路机1辆、空压机1台、灰浆搅拌机1台、自卸载重车（载重质量≥8t） 1辆、发电机1台≥30KV。

备注：以上设备可为投标单位自有或租赁，但必须承诺中标后1个月内配备上述设备。

必须配备的生产设施：不少于500个标准反光锥、50个标准水马、10个反光作业指示牌、10个标有导向箭头或限速标志的反光交通指示牌、10盏防爆警示灯、16个防撞桶。

常备维修物料：承包单位必须联系好型钢伸缩缝、水泥、砂石、沥青、油漆涂料、等维修物料供应单位，满足桥梁设施病害自发现到维修结束不超过48小时的时限要求，特殊情况应报管理单位，待管理单位同意后，可延至96小时。

储备与现有设施规格匹配的路灯杆、灯具、电缆及相关电气零部件，满足照明设施故障自发现到维修结束不超过24小时的时限要求，特殊情况应报管理单位，待管理单位同意后，可延至48小时。

▲常备应急物资：不少于2吨的防冻盐、发电机1台。

4.承包单位必须结合管理单位制度和本单位制度特点，建立健全七都大桥日常维养管理制度体系。承包单位进场后1个月内向管理单位提交符合要求的日常巡检维养计划、养护维修作业施工组织方案、突发事件应急预案等。

（三）维养内容及技术要求

（1）日常维养范围

1.维养范围包括七都大桥南汊桥桥梁主体及附属设施。养护设施量详见设施量清单。

2.巡查范围包括设施界限范围（含桥下附于桥体的设施）、桥梁投影面及设施安全保护区域。

3.维养内容包括设施经常性检查、桥梁常规定期检测、日常维养、应急维修、应急保障（如防汛、抗台、抗雪等灾害天气，火灾、交通事故等突发事件）、重大活动及节日保障、设施档案建立等。

（2）日常维养工作内容及要求

1.经常性检查：

1.1经常性检查是承包单位所有工作的前提，必须由经过培训的专职桥梁管理人员、路灯管理人员按照相关规范对巡查范围内的桥梁、照明等附属设施进行经常性检查。专职管理人员需填写符合要求的巡查记录，日常巡查记录应定期整理归档，并提出设施病害处理意见。

经常性检查内容包括桥梁及附属设施情况，设施安全保护区域内施工作业情况、路灯供电、控制、线路和照明等设备的运行状态。

1.2承包单位发现问题须及时向管理单位汇报，并采取有效措施进行处理。本次招标范围内所有设施要求实施一日一巡，特殊情况需加密巡查；且必须定人定岗，照明设施需安排夜间巡查。

1.3照明设施日常维养工作：维养更换失效的LED、驱动电源、断路器等，更换老化的线路及配件，建立巡视台账和维修台账。检修更换破损杆体、灯具、配电板、检修门锁。保持灯具清洁，确保灯具光输出效率不低于0.7。检查校正灯杆垂直度和副杆挑臂（灯具）角度，确保良好的一致性。每年一次进行接地电阻测试，出具检测报告，建立台账。定期进行灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。

1.4每月定期向管理单位递交当月维养工作总结（含病害汇总和处置情况、相关报表等），每年末递交年度工作总结、设施运行报告和下一年度工作计划。

2.定期检测：

2.1 桥梁常规定期检测：

每年一次的常规定期检测，如遇特殊情况，还需进行特殊检测。执行标准按城市桥梁养护技术标准（CJJ99-2017）。

承包单位应按照相关规范和标准，建立桥梁定期检测部门，配备检测车、登高车、望远镜、水准仪、全站仪、裂缝观测仪等仪器设备，编制检测方案，对主体及附属设施进行常规定期检测、评价，更新设施量、资料卡，编制检测评价报告，以全面掌握设施安全状况。

本次招标范围内的桥梁设施要求每年进行一次常规定期检测，半年进行一次沉降观测。

2.2 照明设施定期检测：

承包单位对范围内路灯每年做一次接电电阻检测；每年进行一次运行分析，不断提高运行管理水平。

3.日常维养：

3.1 承包单位应根据日常巡查、数字城管案卷、市民来电投诉、管理单位要求和检测结果，结合相关技术规范和设施运行情况，安排日常维养（含保养、小修、中修）和应急性维修。日常维养作业内容详见清单。

桥梁设施：在正常情况下（无天气不利条件等影响）日常病害的维养须在48小时内完成，并做维养、验收记录；工程量较大、工序较多的维养工作可在96小时内完成，如遇到特殊原因（如天气原因等）可临时采取应急方式进行处理或简单处理，并设置警示标志。在确保道路畅通安全的情况下，可待施工条件满足后进行彻底的处置。

照明设施故障处置时限要求：在正常情况下（无天气不利条件等影响）单灯故障的维养须在24小时内完成，并做维养、验收记录；电缆故障的维养工作应在48小时内完成，如遇到特殊原因（如天气原因等）可临时采取应急方式进行处理，并设置警示标志。在确保路灯设施安全的情况下，可待施工条件满足要求后进行彻底的处置

对未能在前款规定时间内修复完成的设施日常病害、路灯故障，承包单位须在病害发现48小时内向管理单位书面说明原因。

需进行日常保养的设施，应根据相关规范及本招标文件要求定期实施。

3.2 应管理单位要求进行桥梁设施应急抢修的，承包单位维修队伍、设备及物料须在接到通知后2小时内到场；并于24小时内完成抢修作业。路灯设施应急抢修，承包单位维修队伍、设备及物料须在接到通知后1小时内到场。并于24小时内完成抢修作业。

3.3 日常维修保养作业影响道路交通的，承包单位须做好与公安交通管理部门的协调、审批工作，若未按审批交通组织方案出现安全事故，承包方承担全部责任。

4.安全生产：

4.1 承包单位有责任发现并及时制止本次招标维养范围内所有设施遭意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，做好调查、求偿、修复等工作，并通知管理单位和相关部门。本次招标维养范围外的设施（如随桥管线、标志标线等），有巡查、告知的责任。承包单位还应加强路灯电缆防盗工作，如发生电缆被盗，由承包单位原样恢复，相关费用包干。

4.2 承包单位必须为实施现场养护施工作业的人员购买人身意外伤害险。自身人员、分包公司人员出现伤亡事故、或因施工作业未按养护维修作业施工组织方案造成过往车辆或行人伤亡的，由承包单位承担全部责任。

5.应急保障、节日保障：

承包单位须建立应急抢险及服务保障机制，成立应急抢险及服务保障领导小组和队伍；常备人员、车辆、机械设备以及应急物资；并上报管理单位审核、备案。在台风、汛期、暴雪、火灾、地震及其他应急抢险情况下严格服从管理单位的统一指挥和安排，排除险情；做好数据、图片和台帐的记录、存档工作；每年至少组织一次应急预案演练。节假日或大型公共活动期间，承包单位须合理安排人员完成值班、巡查、维修及安全保障工作。

6.建立档案资料：分别建立桥梁设施养护档案、路灯设施养护档案和设备资料档案。健全日常巡查、维养等作业的文字和影像记录，做好台帐的整理和归档工作，建立维养活动“追溯机制”，以备检查。每年底对日常维养、定期检测、应急保障、节假日及重大活动保障服务、突发事件处置等工作进行总结，形成年度养护报告和设施运行报告并存档。（详见《台账资料整理规定》）

7.管理用房使用与维护：

7.1管理单位向承包单位提供管理用房，地点：七都街道综治中心4楼西侧建筑面积：530平方米 。

7.2承包单位需合理使用管理单位提供的管理用房，保证管理用房设施完好、整洁，承担相关水电、网络通信、物业等一切使用费用。

（四）维养质量标准及评定

1.维养质量标准：根据《城市道路管理条例》（国务院令198号）、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部118号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《浙江省城市道路管理办法》（省政府令第145号）、《温州市突发公共事件总体应急预案》、《温州市城区防汛防台应急预案》、《温州市区城市桥梁管理养护实施办法》、《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）、《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）等以及新颁布的相关规程、规范和国家有关强制性标准的规定执行。同时，应满足招标文件、《七都大桥设施维养考核办法》及管理单位要求。

2.维养质量评定：

2.1 每月进行一次月度考核，由管理单位单位通过定期检查和不定期抽查的方式对设施养护情况进行考核。

2.2 年度考核。年度考核应在合同期内按年度对承包单位维养质量进行评定，核实承包单位维养质量是否达到上述维养质量标准。

2.3 维养质量评定按《七都大桥设施维养考核办法》（见招标文件第三部分合同附件）执行，评定结果与维养经费拨付挂钩。

双方对养护维修服务质量评定结果有争议，由双方认可的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承。

（五）暂列金使用

1、承担桥梁2021年11月17日移交后至该项目中标期间沥青及人行道维修等应急费用。

2、应管理单位要求，承包单位需针对维养范围内设施开展日常维养工作内容,范围外维修任务的，需以管理单位出具的有效联系单为准。维养费用在暂列金范围内按实结算，可套定额部分费用按照中标价等比例下浮，市场价不予下浮。

（六）指定养护维修

维养范围内所有设施遭意外事故或人为等因素导致的损坏和侵害，承包单位须在24小时内上报或报案，未在规定时间内上报或报案，应承担赔偿责任。经承包单位调查无法寻得事主的，可有管理单位出具联系单后，认定为指定维修任务。

（七）维养清单

| 序号 | 项目名称 |  | 日常维养作业内容 | 设施量 | 单位 | 备注 （参考维修率及做法、设施型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 桥梁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡视检查 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 日常巡查 |  | 1.根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求对巡查范围内的桥梁设施实施一日一巡，水中桩基及防撞设施实行一周一巡，特殊情况需加密巡查频率。 2.由经过培训的专职桥梁管理人员按照规范要求，以目测为主的方式对对结构变异、桥梁及桥梁安全保护区域施工作业情况和桥面系、限载标志、限高标志、交通标志、路灯及其他附属设施完好情况等进行检查，清理设施零星障碍物，并做好相应记录。日常巡查记录应定期整理归档，并提出设施病害处理意见。 3.巡查过程中，对发现设施明显损坏或影响车辆和行人安全的情况，应及时采取相应措施，并及时向管理单位报告。 | 5672 | m |  |
| 1.2 | 定期检测 |  | 根据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求对维养范围内的桥梁进行一年一次常规检测并出具检测报告，常规检测应符合《规范》4.3内容要求。 | 1 | 项 |  |
| 1.3 | 沉降观测 |  | 按技术规程定期沉降观测，不少于2次/年。 | 1 | 项 |  |
| 二 | 基础设施 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 车行道 | 沥青混凝土桥面 | 日常保养。工作内容包含：按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）开展预防性养护、裂缝封闭。 日常维修。原材料维修破损桥面(材质：6cmAC-13细沥青+8cmC40快速混凝土）。工作内容包含：铣刨面层、清扫铣刨废料、工作面清扫、摊铺沥青、接缝处理、找平、点补、碾压、清理、旧料外运。 | 60582 | ㎡ |  |
| 2.2 | 栏杆 | 钢筋混凝土栏杆 | 日常保养、维修。工作内容包含：表面露筋除锈处理，表面裂缝封闭，涂料破损修补。混凝土栏杆清洁一年2次。 | 11902 | ㎡ |  |
| 2.3 | 人行道 | 花岗岩人行道 | 花岗岩人行道（含立面花岗岩、楼梯其他等花岗岩铺装位置） 日常保养、维修。工作内容包含：补充填缝料，错台、沉陷时重新铺装，修理平顺。 | 8017 | ㎡ |  |
|  |  | 金属栏杆 | 人行道护栏 日常保养、维修、清洁。 | 10124 | ㎡ |  |
| 2.4 | 桥梁伸缩装置 | 伸缩缝日常保养 | 日常保养。工作内容包含：每月进行一次清缝工作；每半年进行一次伸缩装置下方梁端缝隙清理；每季度对伸缩装置的固定螺栓进行一次保养；每季度对伸缩装置的水平错位、相对高差进行一次观测， | 467.45 | m |  |
|  |  | 型钢伸缩缝 | 日常维修。工作内容包括：更换破损钢构件，快速混凝土修复混凝土保护带；更换破损止水带。 | 428.15 | m |  |
|  |  |  | D320型进行更换:型钢伸缩缝 D320型进行更换，快速混凝土修复混凝土保护带，并在合同期内做好质保工作。 合同实施后半年内完成施工。 | 39.30 | m |  |
| 2.5 | 支座 | 盆式支座 | 按技术规程、规范进行日常保养，工作内容包含：清除支座周围垃圾，除锈，油漆，检查各向转动性能，更换润滑油一次。定期检查支座高度变化， 校核聚四氟乙烯滑板磨耗情况。 | 232 | 只 |  |
|  |  | 橡胶支座 | 按技术规程、规范进行日常保养（1次/年），工作内容包含：清除支座周围垃圾，清洁支座，除锈，加油。 定期检查聚四氟乙烯滑板支座，保证储油凹坑内专用润滑硅脂饱满 | 109 | 只 |  |
| 2.6 | 梁体 | 箱梁日常保养 | 箱梁表面裂缝封闭、混凝土保护层修复 | 1 | 项 |  |
| 2.7 | 墩台 | 墩台日常保养 | 墩台表面保持清洁，及时清除青苔、杂草、荆棘和污秽；及时清理河床上对桥梁安全构成威胁的漂浮物和沉积物；墩台、桩柱表面发生侵蚀剥落和蜂窝麻面等病害时，应及时修复，及时封闭表观非结构性裂缝。 | 1 | 项 |  |
| 三 | 附属设施 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 桥名牌、限载牌、限高牌、桥墩编号牌 |  | 日常保养，清扫保洁。确保各类名牌、标志完好清洁。 | 1 | 项 |  |
| 3.2 | 道路灯 |  | 规格、材质：金属杆单挑，60W，LED灯 工作内容：1、一日一巡视，更换失效的LED、驱动电源、断路器等，更换老化的线路及配件，建立巡视台账和维修台账； 2、检修更换破损杆体、灯具、配电板、检修门锁； 3、保持灯具清洁，确保灯具光输出效率不低于0.7； 4、检查校正灯杆垂直度和副杆挑臂（灯具）角度，确保良好的一致性； 5、每年一次进行接地电阻测试，出具检测报告，建立台账； 6、定期进行灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。 | 9 | 基 |  |
| 3.3 | 道路灯 |  | 规格、材质：金属杆双挑，165W*2，LED灯 工作内容：1、一日一巡视，更换失效的LED、驱动电源、断路器等，更换老化的线路及配件，建立巡视台账和维修台账； 2、检修更换破损杆体、灯具、配电板、检修门锁； 3、保持灯具清洁，确保灯具光输出效率不低于0.7； 4、检查校正灯杆垂直度和副杆挑臂（灯具）角度，确保良好的一致性； 5、每年一次进行接地电阻测试，出具检测报告，建立台账； 6、定期进行灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。 | 73 | 基 |  |
| 3.4 | 高杆灯 |  | 规格、材质：30米升降式金属杆，165W*12，LED灯 工作内容：1、一日一巡视，更换失效的LED、驱动电源、断路器等，更换老化的线路及配件，建立巡视台账和维修台账； 2、检修更换破损杆体、灯具、配电板、检修门锁； 3、保持灯具清洁，确保灯具光输出效率不低于0.7； 4、检查校正灯杆垂直度和副杆挑臂（灯具）角度，确保良好的一致性； 5、每年一次进行接地电阻测试，出具检测报告，建立台账； 6、定期进行灯杆、地脚螺栓等的防腐检查和处理。 | 1 | 基 |  |
| 3.5 | 路灯电缆 |  | 规格、材质：VV-4*70 工作内容：1、一季度一巡视，对查见的缺陷、隐患及时维修，更换缺陷电缆和管道，防止故障扩大； 2、检修口应平整，不凹陷，检修井内整齐清洁，不积水，井内线路走向、回路标志牌应保持字迹清楚； 3.检修口封闭严实、平整。 | 500 | 米 |  |
| 3.6 | 路灯电缆 |  | 规格、材质：VV-4*35 工作内容：1.一季度一巡视，对查见的缺陷、隐患及时维修，更换缺陷电缆和管道，防止故障扩大； 2.检修口应平整，不凹陷，检修井内整齐清洁，不积水，井内线路走向、回路标志牌应保持字迹清楚； 3.检修口封闭严实、平整。 | 2500 | m |  |
| 3.7 | 路灯电缆 |  | 规格、材质：VV-4*10 工作内容：1.一季度一巡视，对查见的缺陷、隐患及时维修，更换缺陷电缆和管道，防止故障扩大； 2.检修口应平整，不凹陷，检修井内整齐清洁，不积水，井内线路走向、回路标志牌应保持字迹清楚； 3.检修口封闭严实、平整。 | 2000 | m |  |
| 3.8 | 路灯配电箱 |  | 规格、材质：落地式 工作内容：①一季度一巡视，及时更换失效的开关、断路器、接触器等电气设备和防雷装置，测量配电箱的电流、电压和接地电阻，做好原始记录备查； ②做好配电箱的油漆、清洁工作，门锁灵活，配件齐全，确保安全运行； ③检查配电箱安全维护栏、号牌、安全警示牌等，确保完整可靠； ④保证配电箱正常运行和安全用电，及时处理各类故障，最大限度缩小故障影响。 ⑤做好监控终端的日常维护。 ⑥对路灯配电箱及电气设备，电缆、基础土建工程损毁的需维修。 | 2 | 台 |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理用房使用与维护 |  | 合理使用管理单位提供的管理用房；还需保证界限图范围内的所有管理用房设施完好、整洁，承担相关水电、网络通信等费用。 | 1 | 项 |  |
| 2 | 应急保障、节日保障 |  | 承包单位需建立应急抢险及服务保障机制，成立应急抢险及服务保障领导小组和队伍；常备人员、车辆、机械设备以及应急物资；每年至少组织一次应急预案演练。 | 1 | 项 |  |
|  |  |  | 在台风、汛期、暴雪、火灾、地震及其他应急抢险情况下严格服从管理单位的统一指挥和安排，及时调动人员参与排险工作；做好数据、图片和台帐的记录、存档工作。节假日或大型公共活动期间，承包单位需合理调派人员完成巡查及安全保障工作。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 交通疏导措施及协警费 |  | 日常维修作业现场安全文明措施、交通组织等需符合相关规范要求。包括安全围挡，物料堆放、施工垃圾外运、防扬尘和降噪措施，以及因交通组织产生的人工、围挡、警示标识、交通协管等所有费用等。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 日常维养作业所需所有设备进退场及安拆费用。 | 1 | 项 |  |
| 5 | 暂列金 |  | 承担桥梁2021年11月17日移交后至该项目中标期间，沥青及人行道维修等应急费用。 | 1 | 项 | 暂列金：450000元 |

## 三、报价要求

1.投标人应根据招标文件报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不得再做更改。对投标人漏报致使产品未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。

2.在符合总体要求的前提下，投标人可对投标书中没有提及的内容，按自己的理解适当增加，但有关价格及费用必须在投标书中单独列出，并说明理由。

3.本项目投标报价为期限叁年的承包费用报价。承包总价必须包括人工费、各种社会保险、人员食宿与交通、水电费、办公费、网络费、机械费、材料费、设备及进退场费、因交通组织产生的所有费用、设施维护费（包括破损后的更换）、检测费、措施费等及招标范围内的管理费、利润、税金、暂估价、暂列金、采购代理服务费、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

4．按国家规定由承包单位缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由承包单位向税务机关缴纳。

5．付款方式详见招标文件第二部分“合同条款”。

6. ▲本项目采购预算金额为人民币陆佰伍拾肆万元整(¥6540000.00元)，投标人的报价超过预算的，按无效标处理。

# 第五部分   评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一． 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标投标人，评标委员会不作任何解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二． 评标组织

评标工作由采购人和采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三． 评标程序

开标后，采购人或采购代理机构对各投标供应商的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标供应商进行符合性审查，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四． 评标办法

1.   本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信80分（技术资信权值80%），商务（价格）20分（价格权值20%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标人，作为中标候选人。

2.   投标截止时间止及评审期间，如出现有效投标人＜3家时，本项目废标，并重新组织招标。

五． 评分细则

1.   技术资信分的评定（80分）

各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标人的各项评分内容评分的合计分汇总后的算术平均值为该投标人技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

技术资信80分

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人情况 | 根据投标人所具有的与本项目相关的有效期内管理体系认证证书（0-3分）、与本项目相关的荣誉等综合考虑（0-2分）。 投标供应商需出具相关的证书及相关证明材料（复印件加盖供应商单位公章） | 5分 |
| 2 | 设施养护方案 | 根据投标人提供的养护方案（经常性检查（0-3分）、常规定期检测（0-3分）、日常维养工作（0-3分）、安全生产（0-3分）、应急保障和节日保障（0-2分）、管理用房使用与维护（0-2分））是否符合招标内容及要求，方案是否科学合理、具有针对性及可操作性进行综合比较打分。 | 16分 |
|  |  | 投标人对养护措施能突出重点，理解和解决方案是否有独到的优势，是否有针对各类养护问题需采用不同的养护维修工艺或处理方法，是否有健全、稳定、成熟可行的方案及优化建议的情况等，如突破传统运作模式，养护管理、作业方案是否有创新等，投入本项目的创新工艺或工法。进行综合比较打分（0-3分）。 | 3分 |
| 5 | 投入本项目的技术力量情况 | 为本项目配备专用生产人员：根据投标人为本项目配备专用生产人员等与招标文件要求的响应程度，进行综合评分： 高于招标文件要求的，酌情加0-3分； 完全满足招标文件要求得分12分。 备注：除技术工人维修队伍成员，其余人员须提供社保部门近3个月内（按投标当日上溯）社保证明。 | 15分 |
| 6 | 主要设备投入情况 | 配备的生产设备：根据投标人为本项目配备的生产设备与招标文件要求的响应程度，进行综合评分： 高于招标文件要求的，酌情加0-3分； 完全满足招标文件要求得分12分。 | 15分 |
| 7 | 主要设施、物料投入情况 | 配备必要的生产设施及物料：根据投标人为本项目配备的生产设备及物料等与招标文件要求的响应程度，进行综合评分： 高于招标文件要求的，酌情加0-4分； 完全满足招标文件要求得分8分。 | 12分 |
| 6 | 内部管理方案 | 根据投标人提供的养护考核方案：内部管理制度、考核监督制度、奖惩制度等，是否科学合理、具有针对性及可操作性进行综合比较打分（0-3分）。 | 3分 |
|  |  | 根据投标人提供的市政养护资料管理方案：日常养护、设备维修、检测、技术状况评价等资料的整理归档方案情况，是否科学合理、具有针对性及可操作性进行综合比较打分（0-3分）。 | 3分 |
| 7 | 应急响应方案 | 突发事件和灾害天气造成设施损坏情况的应急响应方案：包括人员配备、物资储备和启动、应急处置等方案是否科学合理、具有针对性及可操作性进行综合比较打分（0-4分）。 | 4分 |
| 8 | 优惠承诺 | 根据投标人提供的优惠条件进行综合比较打分（0-2分）。 | 2分 |
| 9 | 类似业绩 | 投标人自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准），独立承担过类似项目业绩的，每提供1个得1分，最高得2分。以上业绩证明材料（以下两项需同时提供）： （1）合同复印件（加盖单位公章） （2）已完成项目需提供业主方出具的合同履行评价表，未完成项目需提供业主方开具的该项目履约情况的证明材料。（以上材料需加盖业主方单位公章） | 2分 |

2、价格评分（20分）：

（小微企业按照扣除20%后的投标价格参与以下环节评分）

（1）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（2）投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分；

（3）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

价格分=（评标基准价/投标供应商投标价）×20（四舍五入，保留小数点后2位）

（4）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）等有关规定，对投标产品为小型或微型企业生产的，或工程、服务由小型或微型企业承建、承接的，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

符合以下要求的投标供应商将享受价格扣除优惠政策：

1）供应商按采购文件规定格式及要求在投标投标文件中出具了《中小企业声明函》（格式附件五-4），声明自身为小型、微型企业的。如中标（成交），将在中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。如提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

      - 如监狱企业参加投标的，享受小微企业同等的价格扣除，并应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则无效。

      - 如残疾人福利性单位参加投标的，视同小型、微型企业，享受小微企业同等的价格扣除。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件五-5），并对声明的真实性负责。如中标，将在中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。如提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

      - 对符合划分标准的个体工商户，视同小微企业。

2）供应商应为浙江政府采购网正式入库供应商，否则不享受价格扣除优惠政策。

（5）▲投标供应商的投标报价超过采购预算的，作无效标处理。

3．  有效投标人的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

六． 推荐中标候选人

评标委员会依据投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即技术资信分与商务（价格）分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人推荐为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分且投标报价相同的并列）。

七． 确定中标人

采购人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。中标人确定后，中标结果在财政部门指定的信息发布媒体上公告，在发布中标公告的同时，采购人和采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

八． 投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。

- 政府采购活动现场确认声明书

温州市华信采购招标代理有限公司：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加   项目（编号：            ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标供应商代表签名：

日期:    年   月   日