大华建设项目管理有限公司

公开招标文件

项目名称：博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程全过程咨询

项目编号：YLZC2020-G3-230089-DHGS

招 标 人（盖章）：博白县住房和城乡建设局

采购代理机构（盖章）：大华建设项目管理有限公司

2020年7月

目  录

第一章  招标公告……………………………………………………………………1

一   总  则	8

二   招标文件	11

三   投标文件的编制	11

四  投标文件的递交	15

五    截标、开标与评标	15

七    签订合同	18

八   其他事项	19

第一部分 协议书	25

一、工程概况	25

三、全过程工程咨询服务期	25

四、合同价款	25

五、发包人代表与咨询人项目总负责人	25

六、合同文件构成	26

七、承诺	26

八、词语含义	26

九、签订地点	26

十、补充协议	26

十一、合同生效	26

十二、合同份数	26

第二部分 通用条款	28

1. 一般约定	28

2. 发包人	31

3. 咨询人	32

4. 发包人提供的资料	33

5. 全过程工程咨询服务的要求	34

6. 全过程工程咨询服务期	35

7. 全过程工程咨询服务成果文件交付	37

8. 全过程工程咨询服务成果文件的审查	37

9. 施工现场配合服务	38

10. 合同价款与支付	38

11.变更与索赔	39

12. 专业责任与保险	40

13. 知识产权	40

14. 违约责任	41

15. 不可抗力	42

16. 合同解除	42

17. 争议解决	43

第三部分 专用条款	44

1. 一般约定	44

2. 发包人	45

3. 咨询人	45

5. 全过程工程咨询服务的要求	46

6. 全过程工程咨询服务期	47

6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件   另行协商          。	47

1.1.1 8. 全过程工程咨询服务成果文件的审查	47

1.1.2 9. 施工现场配合服务	47

1.1.3 10. 合同价款与支付	47

11.变更与索赔	48

12.专业责任与保险	48

13. 知识产权	48

14. 违约责任	49

14.2.5 咨询人未经发包人同意擅自更换派驻的主要咨询人员的违约责任：发包人有权更换原配人员或不低于原拟派人员标准的人员。	49

15. 不可抗力	49

16. 合同解除	49

17. 争议解决	50

18. 其他	50

附件1：全过程工程咨询服务范围和服务内容	51

附件2：发包人向咨询人提交有关资料及文件一览表	 56

附件3：咨询人向发包人交付的全过程工程咨询成果文件目录	57

附件4：发包方配备的职员、设备、设施和其他人员服务	58

附件5：咨询人配备的人员	59

附件7：全过程工程咨询服务进度表	61

第五章   投标文件格式	78

二、商务文件	85

1．投标函（格式)	86

2.投标报价表（A分标格式）	88

投标报价表（B分标格式）	89

投标报价表（C分标格式）	90

投标报价表（D分标格式）	91

4、服务承诺书	93

三、技术文件	94

第六章  评标方法和中标标准	95

第一章  招标公告

大华建设项目管理有限公司

博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程全过程咨询

（采购项目编号:YLZC2020-G3-230089-DHGS）

公开招标公告

大华建设项目管理有限公司受博白县住房和城乡建设局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程全过程咨询项目（采购计划文号：YLZC2020-G3-61540-001）进行公开招标，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、采购项目名称：博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程全过程咨询

二、采购项目编号：YLZC2020-G3-230089-DHGS

三、采购项目的名称、数量、项目基本概况：

| 采购名称 | 分标号 | 项目基本概况 |  | 数量 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程全过程咨询 | A分标 | 博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程的项目建议书和可研报告编制、全过程造价咨询、工程监理。 | 1、项目建议书和可研报告编制 | 1项 | 6.61万元 |
|  |  |  | 2、全过程造价咨询 | 1项 | 6.00万元 |
|  |  |  | 3、工程监理 | 1项 | 24.43万元 |
|  | B分标 | 编制博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程初步设计 |  | 1项 | 18.20万元 |
|  | C分标 | 博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程进行勘察服务 |  | 1项 | 47.32万元 |
|  | D分标 | 对博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程进行地形地貌测绘 |  | 1项 | 3.47万元 |
| 博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程全过程咨询分4个标段进行招标，其中:A分标：项目建议书和可研报告编制、全过程造价咨询、工程监理；B分标：编制初步设计；C分标：勘察服务；D分标：地形地貌测绘。 |  |  |  |  |  |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购预算：  A分标：37.04万元      B分标：18.20万元

C分标：47.32万元     D分标：3.47万元

五、本项目需要落实的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等政府采购相关政策。

六、投标人资格要求：

（一）A分标

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，经营本次招标采购服务，投标人必须通过全国投资项目在线审批监管平台完成备案，同时获得住房和城乡建设行政主管部门颁发的工程造价咨询乙级以上（含乙级）资质、市政公用工程监理乙级以上（含乙级）资质，并在人员、资金等方面具备相应的能力；

3.要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件：

（1）项目总负责人

须具备市政公用工程注册监理工程师执业资格。

（2）专业咨询负责人

项目建议书和可研报告编制的项目负责人必须是注册咨询工程师，工程造价咨询的项目负责人必须获得住房城乡建设部颁发的注册造价工程师执业资格，工程监理的项目负责人（项目总监理工程师）须具备市政公用工程国家注册监理工程师执业资格或广西建设工程监理工程师培训合格证（不接受存在以下任一种情形的项目总监：1.在广西行政区域外有担任项目总监的在监项目；2.在广西全区范围内已经担任项目总监和（或）已列 为第一中标候选人项目总监的工程个数达到3个的）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受联合体投标 。

（二）B分标

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，经营本次招标采购服务，且投标人必须具备工程设计市政行业（排水工程）专业乙级以上（含乙级）设计资质，并在人员、资金等方面具备相应的能力；

3.项目负责人必须具有给排水专业中级以上（含中级）工程师职称或注册给排水工程师证书；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受联合体投标 。

（三）C分标

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，经营本次招标采购服务，且投标人必须具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类或工程勘察专业类（岩土工程）乙级以上（含乙级）资质；并在人员、技术、设备等方面具备相应的能力；

3.项目负责人必须具有注册岩土工程师资格证书；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受联合体投标 。

（四）D分标

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，经营本次招标采购服务，且投标人必须具备有测绘丙级及以上资质（专业范围包含工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系 统工程），并在人员、资金等方面具备相应的能力；

3.项目负责人必须具有测绘相关专业工程师中级及以上职称；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受联合体投标 。

七、招标文件的获取：

1、发售时间：招标公告发布之时起至2020年7月27日18时00分止（工作日）；

2、获取招标文件的方式：投标供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载招标文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名。

如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

八、投标保证金（人民币）：无要求。

九、投标截止时间和地点:

投标人应于2020年8月11日10时00分前，将投标文件密封提交到博白县公共资源交易中心(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)开标室开标，逾期送达的将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年8月11日10时00分，在博白县公共资源交易中心(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)开标室，投标人可以由法定代表人或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件）。

十一、网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、玉林市人民政府门户网站。

十二、联系事项：

1.采购人名称：博白县住房和城乡建设局

地址：博白县城区

联系人：陈军      联系电话:18176558399

2.采购代理机构名称：大华建设项目管理有限公司

地址：广西玉林市广场东路230号

联系人及电话：黄丽艳   0775-2388655

3.政府采购监督管理机构：博白县政府采购监督管理办公室

电   话：0775-8331612

采购代理机构名称：大华建设项目管理有限公司

2020年7月20日

第二章  投标人须知

前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程全过程咨询 |
|  | 项目编号： YLZC2020-G3-230089-DHGS |
|  | 采购预算：A分标：37.04万元 B分标：18.20万元 C分标：47.32万元 D分标：3.47万元 |
|  | 招标内容：博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程全过程咨询服务，其中:A分标：项目建议书和可研报告编制、全过程造价咨询、工程监理；B分标：编制初步设计；C分标：勘察服务；D分标：地形地貌测绘。具体内容详见招标文件 |
| 2 | 投标人资格： （一）A分标 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，经营本次招标采购服务，投标人必须通过全国投资项目在线审批监管平台完成备案，同时获得住房和城乡建设行政主管部门颁发的工程造价咨询乙级以上（含乙级）资质、市政公用工程监理乙级以上（含乙级）资质，并在人员、资金等方面具备相应的能力； 3.要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件： （1）项目总负责人 须具备市政公用工程注册监理工程师执业资格。 （2）专业咨询负责人 项目建议书和可研报告编制的项目负责人必须是注册咨询工程师，工程造价咨询的项目负责人必须获得住房城乡建设部颁发的注册造价工程师执业资格，工程监理的项目负责人（项目总监理工程师）须具备市政公用工程国家注册监理工程师执业资格或广西建设工程监理工程师培训合格证（不接受存在以下任一种情形的项目总监：1.在广西行政区域外有担任项目总监的在监项目；2.在广西全区范围内已经担任项目总监和（或）已列 为第一中标候选人项目总监的工程个数达到3个的）； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 6.本项目不接受联合体投标 。 （二）B分标 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，经营本次招标采购服务，且投标人必须具备工程设计市政行业（排水工程）专业乙级以上（含乙级）设计资质，并在人员、资金等方面具备相应的能力； 3.项目负责人必须具有给排水专业中级以上（含中级）工程师职称或注册给排水工程师证书； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 6.本项目不接受联合体投标 。 （三）C分标 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，经营本次招标采购服务，且投标人必须具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类或工程勘察专业类（岩土工程）乙级以上（含乙级）资质；并在人员、技术、设备等方面具备相应的能力； 3.项目负责人必须具有注册岩土工程师资格证书； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 6.本项目不接受联合体投标 。 （四）D分标 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，经营本次招标采购服务，且投标人必须具备有测绘丙级及以上资质（专业范围包含工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系 统工程），并在人员、资金等方面具备相应的能力； 3.项目负责人必须具有测绘相关专业工程师中级及以上职称； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 6.本项目不接受联合体投标 。 |
| 3 | 有效报价范围： 按《项目需求和说明》要求进行报价，凡超过《项目需求和说明》要求有效报价范围的投标报价均为无效投标。 |
| 4 | 投标报价：投标人必须就《项目需求和说明》中的所有服务内容及设定的采购预算金额作完整的唯一的实质性响应。否则，其投标将被拒绝。 |
| 5 | 投标有效期：投标截止日期之日起90天。 |
| 6 | 投标文件的组成、份数： 投标文件（包括资格文件、商务文件、技术文件）正本一份、副本四份 |
| 7 | 投标保证金（人民币）：无要求 |
| 8 | 投标截止时间：2020年8月11日10时00分 投标截止地点：博白县公共资源交易中心(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)开标室 注：逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理） |
| 9 | 开标时间：2020年8月11日10时00分 开标地点：博白县公共资源交易中心(博白县博白镇锦绣东路，博白县政务服务中心六楼)开标室 |
| 10 | 现场踏勘：不组织。 演示时间及地点：无。 |
| 11 | 信用信息查询使用规则： 1.采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 2.查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 3.查询起止时间：投标截止时间前三年内 4.查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 5.信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，为资格审查不通过，不得参与政府采购活动。 |
| 12 | 投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 13 | 评标方法：综合评分法 |
| 14 | 履约保证金：无 |
| 15 | 签订合同时间：中标通知书发出后7个工作日内。中标人领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 16 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 17 | 招标代理服务费：本项目招标代理服务费按每个中标人中标金额的1.5%收取，由中标人在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。 |
| 18 | 其他需要说明的事项：本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 19 | 解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |

## 一   总  则

1.项目概述：

1.1项目名称：博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程全过程咨询

1.2项目编号：YLZC2020-G3-230089-DHGS

1.3招标内容：博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程全过程咨询服务，其中:A分标：项目建议书和可研报告编制、全过程造价咨询、工程监理；B分标：编制初步设计；C分标：勘察服务；D分标：地形地貌测绘。具体内容详见招标文件第三章《项目需求和说明》。

1.4招标方式：公开招标

- 投标人资格：

2.1投标人资格：

（一）A分标

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，经营本次招标采购服务，投标人必须通过全国投资项目在线审批监管平台完成备案，同时获得住房和城乡建设行政主管部门颁发的工程造价咨询乙级以上（含乙级）资质、市政公用工程监理乙级以上（含乙级）资质，并在人员、资金等方面具备相应的能力；

3.要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件：

（1）项目总负责人

须具备市政公用工程注册监理工程师执业资格。

（2）专业咨询负责人

项目建议书和可研报告编制的项目负责人必须是注册咨询工程师，工程造价咨询的项目负责人必须获得住房城乡建设部颁发的注册造价工程师执业资格，工程监理的项目负责人（项目总监理工程师）须具备市政公用工程国家注册监理工程师执业资格或广西建设工程监理工程师培训合格证（不接受存在以下任一种情形的项目总监：1.在广西行政区域外有担任项目总监的在监项目；2.在广西全区范围内已经担任项目总监和（或）已列 为第一中标候选人项目总监的工程个数达到3个的）；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受联合体投标 。

（二）B分标

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，经营本次招标采购服务，且投标人必须具备工程设计市政行业（排水工程）专业乙级以上（含乙级）设计资质，并在人员、资金等方面具备相应的能力；

3.项目负责人必须具有给排水专业中级以上（含中级）工程师职称或注册给排水工程师证书；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受联合体投标 。

（三）C分标

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，经营本次招标采购服务，且投标人必须具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类或工程勘察专业类（岩土工程）乙级以上（含乙级）资质；并在人员、技术、设备等方面具备相应的能力；

3.项目负责人必须具有注册岩土工程师资格证书；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受联合体投标 。

（四）D分标

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，经营本次招标采购服务，且投标人必须具备有测绘丙级及以上资质（专业范围包含工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系 统工程），并在人员、资金等方面具备相应的能力；

3.项目负责人必须具有测绘相关专业工程师中级及以上职称；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受联合体投标 。

2.2符合投标人资格的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.3只有在规定时间内购买了招标文件的供应商，招标代理机构才接收其投标文件。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

3.2有效报价范围：按《项目需求和说明》要求进行报价，凡超过《项目需求和说明》要求有效报价范围的投标报价均为无效投标。

4.质疑和投诉

4.1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

4.2. 质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4.3.供应商质疑时，应当提交质疑书原件，并应按财政部发布《政府采购供应商质疑函范本》编制，质疑函内容或格式不符合其规定的，投标人应按该范本要求进行修改后重新提交。其必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对同一采购程序环节重复提出质疑的，采购代理机构将不予受理。

4.4.质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书原件，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.5质疑联系部门：大华建设项目管理有限公司         联系电话：0775-2388655

通讯地址：广西玉林市广场东路230号

## 二   招标文件

5.招标文件构成

5.1招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）项目需求和说明；

（4）合同书格式；

（5）投标文件格式；

（6）评标方法和中标标准。

6.招标文件的澄清和修改

6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2请投标人接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，采购代理机构将该澄清或修改的内容用传真方式发出。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由投标人承担。

6.3采购代理机构可视具体情况，延长投标截止日期和开标时间，至少于投标截止时间3天前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

## 三   投标文件的编制

7.投标文件编写注意事项

7.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，该投标将被拒绝。

7.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中招标项目的价格、服务及其它要求、合同条款等内容作出响应。

7.3投标人应分标段编制投标文件。

8.投标的语言及计量单位

8.1投标人的投标文件以及投标人与招标机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

8.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标文件由资格文件、商务文件、技术文件组成（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则，文件失散引起的后果自负）：

- 资格文件【以下第（1）项至（10)项必须按要求提供，否则其投标无效】

（1）投标人有效的“营业执照”副本复印件，要求清晰反映该投标人经营范围（原件与复印件一致）；（必须提供，复印件加盖单位公章）

（2）法定代表人身份证明(格式见附件)；（必须提供）

（3）法定代表人授权委托书原件(格式见附件)及法定代表人身份证正反面复印件和委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；（复印件加盖单位公章）

（4）投标人有效的企业资质证书复印件；（复印件加盖单位公章）

A分标资质要求：投标人必须通过全国投资项目在线审批监管平台完成备案，同时获得住房和城乡建设行政主管部门颁发的工程造价咨询乙级以上（含乙级）资质、市政公用工程监理乙级以上（含乙级）资质。

B分标资质要求：工程设计市政行业（排水工程）专业乙级以上（含乙级）设计资质。

C分标资质要求：工程勘察综合类或工程勘察专业类（岩土工程）乙级以上（含乙级）资质。

D分标资质要求：测绘丙级及以上资质（专业范围包含工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程）。

（5）项目负责人有效的执业资格证书或职称证书复件；

A分标项目负责人要求：

（1）项目总负责人

须具备市政公用工程注册监理工程师执业资格。

（2）专业咨询负责人

项目建议书和可研报告编制的项目负责人必须是注册咨询工程师，工程造价咨询的项目负责人必须获得住房城乡建设部颁发的注册造价工程师执业资格，工程监理的项目负责人（项目总监理工程师）须具备市政公用工程国家注册监理工程师执业资格或广西建设工程监理工程师培训合格证（不接受存在以下任一种情形的项目总监：1.在广西行政区域外有担任项目总监的在监项目；2.在广西全区范围内已经担任项目总监和（或）已列 为第一中标候选人项目总监的工程个数达到3个的）。

B分标项目负责人要求：必须具有给排水专业中级以上（含中级）工程师职称或注册给排水工程师证书。

C分标项目负责人要求：必须具有注册岩土工程师资格证书。

D分标项目负责人要求：必须具有测绘相关专业工程师中级及以上职称。

（6）投标人基本账户开户许可证复印件（必须提供，复印件加盖单位公章）；

（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供）

（8）投标人在投标截止之前半年内连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件（必须提供，加盖单位公章）。

（9）投标人在投标截止之前半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（必须包含投标人拟投入人员名单）；（必须提供，加盖单位公章）

(10）投标人 2018、2019年的年度财务报表复印件（新成立企业不足二年或一年的应提供最近年度或最近季度财务报表复印件）；(必须提供，复印件加盖单位公章)

(11)投标人认为必要提供文件资料。

二、商务文件【以下第（1）至第（4）项必须提供，否则其投标无效】

（1）投标函(格式见附件)；

（2）投标报价表(格式见附件)；

（3）投标声明书(格式见附件)；

（4）服务承诺书(格式见附件)；

（5）其他（投标人认为必要提供的声明及文件资料）

三、技术文件【必须提供，否则其投标无效】

各标段投标人根据《项目需求和说明》的要求以及评分办法的评审标准，并结合投标人自身实际情况，自行拟定技术方案，提供相关材料。

注:要求投标文件有目录、页码并按顺序装订、整洁美观、齐全。

10.投标文件格式

10.1投标人应参照招标文件第五章中“投标文件(格式)”编制投标文件。

10.2投标人应按招标文件提供的投标函、投标报价表等格式详细完整地填写各项内容。

10.3投标文件须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由投标人自行承担。

11.投标报价

11.1投标人应在投标报价表上标明报价。如投标函上的投标报价与投标报价表上的投标报价不符，以投标报价表的投标报价为准；小写与大写不符的，以大写为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

11.2投标人必须就《项目需求和说明》中所有服务内容作完整唯一报价，否则其投标将被拒绝。如果投标人所填报的服务内容与招标文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在投标价中，中标人在供货时应严格按招标文件要求的服务内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的服务追加支付货款。

11.3投标人的报价已包括了实施和完成服务所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

11.4采用固定金额报价。凡超过《项目需求和说明》要求有效报价范围的投标报价均为无效投标。

12. 投标货币

12.1本项目服务费用采用的币种为人民币。

13.投标的有效期

13.1投标文件从投标截止日期之日起90天内有效。

13.2在特殊情况下，招标代理机构可酌情延长投标有效期。投标人可同意或不同意延长投标有效期；同意延长投标有效期的投标人不能要求对原投标文件（经评标委员会确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

14.投标文件的书写及签名、盖章要求

14.1投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印，否则其投标无效。

14.2投标文件的书写应清楚工整,修改处应由法定代表人或委托代理人签名和加盖公章，否则其投标无效。

14.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

14.4投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖公章，否则其投标无效。

14.5投标文件的份数：正本一份、副本四份，共五份。并在文件注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.投标保证金

15.1本项目无须缴纳投标保证金。

## 四  投标文件的递交

16.投标文件的密封与标记

16.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、招标编号、投标人名称等内容。

16.2投标人将投标正、副本文件一并装入投标文件袋中并加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）。

16.3外包层投标文件袋上应写明（详见投标文件格式）：

- 项目名称：

- 标    段：

（3）项目编号：

（4）投标单位：

（5）投标单位地址：

（6）注明“开标时才能启封”（或投标文件袋上注明“北京时间   年  月  日  时  分前不得拆封”）

16.4投标人在递交投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，代理机构有权拒收。

17.投标截止时间

17.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。

17.2投标人必须在规定时间前将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

18.投标文件的修改及撤回

18.1投标人在投标截止时间前,对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，并书面通知招标机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

18.2投标文件的修改和撤回通知应按本须知的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

18.3在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

18.4在投标截止日期后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标。

## 五    截标、开标与评标

19.截标、开标

19.1截标

19.1.1截标会议由招标代理机构组织并主持。

19.1.2招标代理机构将于前附表规定的时间和地点进行截标，投标人的法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席截标会议，并提交以下有效证明材料接受身份验证，否则作无效投标处理：

法定代表人出席须携带有效的身份证原件及营业执照副本复印件加盖公章；受委托代理人出席须携带授权委托书原件、代理人有效的身份证原件。

19.1.3 招标代理机构主持人宣布截标会议开始；

19.1.4介绍参加截标会议人员名单、投标人家数及名单；

19.1.5 宣读截标会相关事项。

19.2开标

19.2.1本招标代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人凭身份证参加开标会。

19.2.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众折封，宣读投标人名称、投标报价、服务期限、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

未宣读的投标报价、招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

19.2.3本招标代理机构将做开标记录（包含投标人名称、投标报价、价格折扣等）。唱标结束后，参加开标会的投标人的法定代表人或其委托代理人须在唱标记录上签字。

20. 评标

20.1评标委员会

20.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表1人，技术、经济等专家 4人。

20.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为受过行政处罚或刑事处罚的。

20.2评标过程的保密性

20.2.1在宣布授予中标供应商合同之前，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

20.2.2投标人在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同方面施加任何影响，其投标将被拒绝。

21. 投标文件初审

21.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

21.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

21.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22. 投标文件的澄清

22.1评标时，对投标文件中含义不明确的、同类问题表述不一致、或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或纠正。

22.2投标人对要求澄清、说明或者补正的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明或者补正应有法定代表人或其委托代理人的签名或盖公章。

22.3投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

22.4投标人对投标文件的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

23．投标文件的比较与评价

23.1 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和中标标准，对资格性检查合格和符合性鉴定通过的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.2推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，并按顺序排列中标候选供应商。

23.3本项目采用的评标方法为综合评分法。（详见第六章）

24. 无效投标

24.1投标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标人未就《项目需求和说明》中的所有内容作完整唯一报价；

（4）未按招标文件的要求密封、书写、标记、签署及盖章的；

（5）超出政府采购预算价的投标文件；

（6）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（7）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（8）投标文件附有招标采购单位不能接受的条件；

（9）投标资料内容虚假的；

（10）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（11）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

24.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

24.3在招标采购过程中，出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了政府采购预算，招标单位不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，将按政府采购管理的有关规定报主管部门批准后将该项目改为其它方式进行采购，或依法重新组织采购。

六   评标结果

25.中标公告

25.1采购代理机构将在评标结束2个工作日内将评标报告送采购人,采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选人确定中标供应商。中标结果将在招标公告发布媒体上公告，中标结果公告期限为1个工作日。

25.2各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购单位或采购代理机构提出质疑。采购单位或采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.中标通知

26.1在发布公告的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

26.2采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还其投标文件。

## 七    签订合同

27. 签订合同

27.1中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点与招标单位签订合同。

27.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

27.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标单位可以与中标候选人以后的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 八   其他事项

28. 招标代理服务费

28.1本项目招标代理服务费每个中标人按中标金额的1.5%收取，由中标人向采购代理机构支付。领取中标通知书前，中标人向大华建设项目管理有限公司一次付清中标服务费，否则，招标机构将视之为违约。

29.解释权

29.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本招标代理机构。

第三章   项目需求和说明

A分标项目需求和说明

一、项目概况

博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程，总投资1200.00万元。主要建设内容为生态污水处理设施及分污水收集管网，包括生态建设部分和土建部分等。

二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

☑前期咨询：项目建议书和可研报告编制。

☑造价咨询：提供全过程造价咨询服务，编制工程预算、做出预算指标分析，并在施工阶段现场跟踪审核，包括进度款支付审核、工程设计变更及工程签证引起工程造价变化的审核、索赔及反索赔造价咨询、结算审核、咨询合同规定的其他造价咨询工作。

☑工程监理：（1）EPC 总承包管理：①审核批准 EPC 总承包提交的总控进度计划；②检查 EPC 总承包各重要节点计划执行情况，并督促整改落实；③组织审核设计概算与投资控制指标的符合性；④对材料设备采购、专业分包招标进行过程监督和把控；⑤对EPC 施工总承包施工过程中质量、进度、安全等方面进行监督检查；⑥检查EPC 总承包资料管控情况，督促项目竣工验收后的资料归档与移交工作。（2）工程竣工验收、保修、移交服务：①协助建设单位办理涉及工程验收的各项手续；②组织办理有关该项目的各类保修手续；③组织工程验收资料的移交。

三、全过程工程咨询服务期

全过程工程咨询服务期：签订全过程工程咨询合同之日起至工程缺陷责任期满。

四、质量要求：合格。

五、采购预算金额

该分标段采购预算总金额是37.04万元，其中：

1、项目建议书和可研报告编制：6.61万元；

2、全过程造价咨询：6.00万元；

3工程监理：24.43万元。

B分标项目需求和说明

一、项目概况

博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程，总投资1200.00万元。主要建设内容为生态污水处理设施及分污水收集管网，包括生态建设部分和土建部分等。

二、招标内容：编制博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程初步设计。

三、完成时间：签订设计合同且可行性研究报告批复后20天内向业主提交成果文件。

四、采购预算金额：18.20万元。

###### 五、设计成果：包括项目的初步设计阶段的设计工作，以及设计文件审查期间的服务工作，并提供相应的设计文本（包含设计报告、图纸等设计文件的电子文本）及有关技术资料；并同时提供软件电子版。

###### 六、成果须达到国家规范、行业及地方相关规定深度要求，并通过相关部门审查。

###### 七、文件形式要求：全部成果均应提供电子文件和书面文本，按时交付采购方。电子文件图形文件及文本文件均采用PDF格式文件交付；图纸采用A3纸提供。

###### 八、提交成果资料份数：提交满足设计规范要求的初步设计报告、概算书初步设计图壹拾贰套。

九、设计费付款条件：签订合同后七个工作日内采购人向中标人支付合同价款的20%作为预付款，提交初步设计修订版成果后15个工作日内支付剩余的总设计费。

C分标项目需求和说明

一、项目概况

博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程，总投资1200.00万元。主要建设内容为生态污水处理设施及分污水收集管网，包括生态建设部分和土建部分等。

二、招标内容：

对博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程进行地质详细勘察。

三、服务期限、地点

工期：自签订合同之日起30天内完成。

勘察地点、成果文件提交地点：按采购人指定地点。

工作量：按现行规范布设钻孔，污水管网线路长约7公里，厂区3亩,勘察孔距50米一个。

四、质量要求：本项工程勘察必须按照国家（或地方）现行的专业技术规范与标准执行。

五、采购预算金额：47.32万元。

六、技术要求：

按《市政工程勘察规范》（CJJ56-94）和《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）、《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》及相关规范和文件执行。

D分标项目需求和说明

一、项目概况

博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程，总投资1200.00万元，污水管网线路长约7公里，厂区3亩。主要建设内容为生态污水处理设施及分污水收集管网，包括生态建设部分和土建部分等。

二、招标内容：分别对博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程进行地形地貌测绘。

三、完成时间：自合同签订之日起15天内完成所有测绘服务工作并提交正式的测绘成果文件。

四、服务质量要求：符合国家规定的标准和现行技术规范、规程要求。

五、采购预算金额：3.47万元。

六、项目技术规范、参数及要求

（1）技术依据：《工程测量规范》（GB50026—2007）、《城市测量规范》（CJJ/T8—2011）、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB∕T 18314-2009）、《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）、《1∶500 1∶1000 1∶2000 地形图图式》（GB∕T 20257.1-2007）；

（2）平面坐标系：采用 1980 西安坐标系，高斯-克吕格正形投影按 1.5°分带，中央子午线为东经 109°30′，Y 值+500km；

（3）高程基准：采用 1985 国家高程基准；

（4）成图方法：采用解析法数字化成图（全野外数据采集）；

（5）成图比例尺： 1∶1000；

（6）基本等高距：0.5 米；

（7）数据格式：地形图为 AutoCAD DWG 格式。

七、成果内容：

（1）文字成果：技术设计书、工作报告、技术报告、自检报告；

（2）地形测量成果：地形总图、地形图幅接合表、地形图分幅图；

（3）提供以上文字和地形测量成果的数据光盘一式两份、机绘地形图成果一式两份。

八、本项目付款方式：中标人人提交正式的测绘成果文件经验收合格后，采购人一次性付清全部测绘服务费用，不留尾款。

第四章   合同主要条款（格式）

A分标

博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程全过程咨询合同

项目名称：博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程全过程咨询

发包人：

咨询人：

年    月    日

## 第一部分 协议书

发包人（全称）：

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程全过程咨询及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

项目名称：博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程全过程咨询

项目地点：博白县东平镇

建设规模：博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程，总投资1200.00万元。主要建生态污水处理设施及分污水收集管网，包括生态建设部分和土建部分等。

计划投资：约      万元。

二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

☑前期咨询：项目建议书和可研报告编制。

☑造价咨询：提供全过程造价咨询服务，编制工程预算、做出预算指标分析，并在施工阶段现场跟踪审核，包括进度款支付审核、工程设计变更及工程签证引起工程造价变化的审核、索赔及反索赔造价咨询、结算审核、咨询合同规定的其他造价咨询工作。

☑工程监理：（1）EPC 总承包管理：①审核批准 EPC 总承包提交的总控进度计划；②检查 EPC 总承包各重要节点计划执行情况，并督促整改落实；③组织审核设计概算与投资控制指标的符合性；④对材料设备采购、专业分包招标进行过程监督和把控；⑤对EPC 施工总承包施工过程中质量、进度、安全等方面进行监督检查；⑥检查EPC 总承包资料管控情况，督促项目竣工验收后的资料归档与移交工作。（2）工程竣工验收、保修、移交服务：①协助建设单位办理涉及工程验收的各项手续；②组织办理有关该项目的各类保修手续；③组织工程验收资料的移交。

具体服务范围与服务内容详见专用合同条款附件A。

- 三、全过程工程咨询服务期

全过程工程咨询服务期：总服务期暂定     日历天，签订全过程工程咨询合同之日起至工程缺陷责任期满。

计划开始服务日期：     年   月   日。

计划完成服务日期：     年   月  日。

具体全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。

- 四、合同价款

1.报酬计取方式：    ；

2.签约合同价为人民币（大写）             （¥          元 ）。

- 五、发包人代表与咨询人项目总负责人

发包人代表：                            。

咨询人项目总负责人：                  。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的相关资料（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订地点

本合同在        签订。

- 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十一、合同生效

本合同自  同自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖双方公司公章或合同专用章之日起  生效。

- 十二、合同份数

本合同正本一式 贰 份、副本一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹 份、副本  肆 份，咨询人执正本 壹 份、副本 贰 份。

发包人（盖章）：        咨询人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

电  话：                                 电  话：

传  真：                 传  真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户名称：                               开户名称：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                               账  号：

时  间：      年     月    日            时  间：     年     月     日

## 第二部分 通用条款

### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1. 1.1 “合同”是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括协议书、专用条款及其附件、通用条款、中标通知书（如有）、投标函及其附录（如有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的有关资料（如有）以及其他合同文件。

1.1.2 “合同协议书”是指构成合同的由发包人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.3 “中标通知书”是指构成合同的由发包人通知咨询人中标的书面文件。

1.1.4 “投标函”是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.5 “投标函附录”是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.6 “发包人要求”是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。

1.1.7 “技术标准”是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.8 “其他合同文件”是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.9 “合同当事人”是指发包人和（或）咨询人。

1.1.10 “发包人”是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.11 “咨询人”是指与发包人签订合同协议书的，承接本项目全过程工程咨询服务，具有相应资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.12 “分包人”是指按照法律规定和合同约定，分包部分全过程工程咨询服务工作，并与咨询人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.13 “发包人代表”是指由发包人指定针对本项目全过程工程咨询服务在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.14 “项目总负责人”是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.15 “联合体”是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为发包人提供全工程工程咨询服务的临时性组织。

1.1.16 “全过程工程咨询服务”是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。

1.1.17 “全过程工程咨询基本服务”是指咨询人根据发包人的委托，在合同约定服务期内提供的项目管理、前期咨询、工程勘察、设计咨询、工程监理、造价咨询、招标采购等服务。基本服务费用包含在合同价格中。

1.1.18 “全过程工程咨询其他服务”是指发包人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且发包人应当单独支付费用的服务。

1.1.19 “全部过程工程咨询延期服务”是指超出原合同约定全过程工程咨询服务期后，发包人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。

1.1.20 “全过程工程咨询相关资料”是指根据合同约定，发包人向咨询人提供的用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。

1.1.21 “全过程工程咨询成果文件”指按照合同约定和技术要求，由咨询人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等。

1.1.22 “开始服务日期”包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经发包人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。

1.1.23 “完成服务日期”包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成设计日期是指咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。

1.1.24 “全过程工程咨询服务期”是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程工程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.25  “天”除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.26 “签约合同价”是指发包人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.27 “合同价格又称全过程工程咨询服务费”是指发包人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.28 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

##### 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

##### 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的有关资料（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

##### 1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

##### 1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

##### 1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，咨询人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，发包人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与咨询人在专用合同条款中约定。

### 2. 发包人

##### 2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。

发包人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由发包人承担由此增加的费用。

2.1.2 发包人应在不耽误服务的合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工程咨询服务有关的一切资料。

2.1.3 发包人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。

2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。

##### 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责本项目的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以要求发包人撤换发包人代表。

##### 2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范全过程工程咨询服务活动。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实发包人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因发包人不回复或回复不及时造成的损失由发包人承担。

##### 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。

##### 2.5 全过程工程咨询服务成果文件接收

发包人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。

### 3. 咨询人

##### 3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的全过程工程咨询服务。

3.1.2 咨询人应当完成发包人委托的全过程工程咨询其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

##### 3.2 项目总负责人

3.2.1 项目总负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目总负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目总负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

3.2.2 咨询人需要更换项目总负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目总负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目总负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，咨询人不得擅自更换项目总负责人。咨询人擅自更换项目总负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于咨询人项目总负责人确因患病、与咨询人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目总负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目总负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目总负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目总负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目总负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.3 主要咨询人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向发包人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括工程勘察负责人、设计咨询负责人、造价咨询负责人、工程监理负责人、招标采购负责人等。

3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知发包人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为发包人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.4 全过程工程咨询服务分包

3.4.1全过程工程咨询服务分包的一般约定

咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。

具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。

3.4.2 全过程工程咨询服务分包的确定

咨询人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向发包人承担连带责任。

3.4.3 全过程工程咨询服务分包管理

咨询人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要信息及资料，宜包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。

##### 3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。

### 4. 发包人提供的资料

##### 4.1 发包人提供的资料

发包人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件2约定的时间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，发包人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。

##### 4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可与发包人另行协商相应服务费用及服务期。

### 5. 全过程工程咨询服务的要求

##### 5.1 全过程工程咨询服务的一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经发包人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致变更主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2 对咨询人的要求

5.1.2.1 咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求提供全过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

咨询人发现发包人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程咨询服务费用和服务期延长的，由发包人承担。

##### 5.2 全过程工程咨询服务保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项工作。

5.2.2 咨询人的保证措施

咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。

##### 5.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

5.3.1全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件3中约定。

5.3.2因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，发包人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。

5.3.3 因发包人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由发包人承担。

### 6. 全过程工程咨询服务期

##### 6.1 全过程工程咨询服务进度计划

6.1.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制

咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，经发包人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依据，发包人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。

6.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向发包人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意咨询人提交的修订的进度计划。

##### 6.2 全过程工程咨询服务期的开始

发包人应按照法律规定获得所需的许可。发包人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。

咨询人应当在收到发包人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。

##### 6.3 全过程工程咨询服务进度延误

6.3.1 因发包人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

在合同履行过程中，发包人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。

如果发包人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被发包人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，发包人应当另行支付相应咨询服务费用。

6.3.2 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。

##### 6.4 暂停服务

6.4.1 发包人原因引起的暂停服务

因发包人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，发包人应及时下达暂停服务指示，发包人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程工程咨询服务期。

6.4.2 咨询人原因引起的暂停服务

因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停服务

当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务期应当相应延长，复工应有发包人与咨询人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，发包人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务费用等。

6.4.4 暂停服务后的复工

暂停全过程工程咨询服务后，发包人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，发包人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。

除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，发包人应当另行支付相应咨询服务费用。

##### 6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果

6.5.1 发包人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，发包人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向发包人提交提前交付全过程工程咨询服务成果建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付建议书的，发包人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由发包人承担。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理全过程工程咨询服务期。

6.5.2 发包人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交付全过程工程咨询服务的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。

### 7. 全过程工程咨询服务成果文件交付

##### 7.1 成果文件交付

全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

##### 7.2 文件签收

咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给发包人，发包人应当出具书面签收单。

### 8. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

8.1 咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。

发包人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据发包人的书面说明，进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获发包人同意。

8.2 如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。

8.3 全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，咨询人应根据新提出的发包人要求修改咨询人的成果文件，发包人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

咨询人按第7条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向发包人提交成果文件，有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。

8.5 因咨询人原因，未能按第7条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的时间向发包人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及发包人增加的费用，咨询人应按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，发包人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的全过程工程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由发包人承担。

8.7全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。

### 9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。

### 10. 合同价款与支付

##### 10.1 合同价款组成

发包人和咨询人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

（1）全过程工程咨询基本服务费用；

（2）全过程工程咨询其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的咨询人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

##### 10.2 合同价格形式

发包人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以固定总价进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）其他价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

##### 10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的30%。预付款的比例由发包人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的30%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。

##### 10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和咨询人均有权提出修正申请。经发包人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

##### 10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

##### 10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。

### 11.变更与索赔

11.1 发包人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求进行变更。

11.2 发包人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，发包人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件6的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的全过程工程咨询服务工作量变更，发包人可按本条约定和专用合同条款附件6的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由发包人承担。

11.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向发包人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。

### 12. 专业责任与保险

12.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

### 13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给咨询人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人为实施工程所编制的文件的著作权属于咨询人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。咨询人在提供全过程工程咨询服务时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因发包人提供的资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

### 14. 违约责任

##### 14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，发包人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由发包人与咨询人另行协商确定。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向咨询人支付全过程工程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过15天时，咨询人有权书面通知发包人中止全过程工程咨询服务工作。自中止服务工作之日起15天内发包人支付相应费用的，咨询人应及时根据发包人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。

14.1.3本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付全过程工程咨询服务费。

14.1.4 发包人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。

##### 14.2 咨询人违约责任

14.2.1 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或咨询人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于咨询人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付全过程工程咨询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付全过程工程咨询服务费中扣减。

14.2.3 咨询人对全过程工程咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程相关保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4咨询人未经发包人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的，发包人有权要求咨询人解除未经发包人同意的分包合同，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 未经发包人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目总负责人及其他主要人员的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

### 15. 不可抗力

##### 15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

##### 15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

##### 15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

### 16. 合同解除

16.1 发包人与咨询人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）发包人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（2）暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（5）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

### 17. 争议解决

##### 17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

##### 17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

##### 17.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

##### 17.4争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

## 第三部分 专用条款

### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：无    。

##### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：无   。

##### 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：按通用条款1.4执行      。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方： /   ；

提供国外技术标准的名称： /  ；

提供国外技术标准的份数： /  ；

提供国外技术标准的时间： /  ；

提供国外技术标准的费用承担： /   。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /   。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：  按通用条款1.5执行    。

##### 1.6 联络

1.6.1 发包人和咨询人应当在   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与咨询人联系信息

发包人接收文件的地点：    ；

发包人指定的接收人为：                       ；

发包人指定的联系电话及传真号码：               ；

发包人指定的电子邮箱：                            。

咨询人接收文件的地点：                         ；

咨询人指定的接收人为：       ；

咨询人指定的联系电话及传真号码：                     ；

咨询人指定的电子邮箱：                      。

##### 1.8 保密

保密期限：     /       。

### 2. 发包人

##### 2.1 发包人一般义务

2.1.4 发包人其他义务：        无         。

##### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                                 ；

职    务：                  ；

联系电话：                    ；

电子信箱：               ；

通信地址：                             。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 按通用条款2.2条执行 。

发包人更换发包人代表的，应当提前       天书面通知咨询人。

##### 2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在3天内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。

### 3. 咨询人

##### 3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人       （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 咨询人其他义务：（1）咨询人应负责项目参与各方的组织、协调、管理工作，负责解决发生在施工范围内及与参与各方之间的有关矛盾与问题。施工过程中负责项目建设环境和安全稳定的组织和协调并制定突发事件应急处理预案。

（2）咨询人对不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备等，有权通知施工及参与方停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和有安全隐患的施工作业，有权通知施工方停工整改、返工。施工方得到咨询人批准并经下达复工令后才能复工。

（3）咨询人应按成果文件提交的要求，按月向委托人提交全过程工程咨询服务合同履行情况报表及施工合同情况报表。

（4）……

##### 3.2 项目总负责人

3.2.1 项目总负责人

姓    名：      ；

执业资格及等级：                 ；

注册证书号：                    ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

咨询人对项目总负责人的授权范围如下：按通用条款2.2条执行。

3.2.2 咨询人更换项目总负责人的，应提前    天书面通知发包人。

咨询人擅自更换项目总负责人的违约责任：             。

3.2.3 咨询人应在收到书面更换通知后       天内更换项目总负责人。

咨询人无正当理由拒绝更换项目总负责人的违约责任：         。

##### 3.3 主要咨询人员

3.3.1 咨询人提交项目管理机构及人员安排报告的期限        。

3.3.3 咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：            。

##### 3.4 全过程工程咨询服务分包

3.4.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定

允许分包的专业工程包括：   无              。

3.4.2 其他关于分包的约定：   无                   。

3.4.3 咨询人向发包人提交有关分包人资料包括：         /        。

3.4.4 分包服务费支付方式：           /          。

##### 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付全过程工程咨询服务费的方式：    /      。

### 5. 全过程工程咨询服务的要求

##### 5.1 全过程工程咨询服务的一般要求

5.1.2.1 全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：        /         。

5.1.2.2 全过程工程咨询服务适用的技术标准：咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期。

5.1.2.4 主要技术指标控制值及比例：             /      。

##### 5.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

5.3.4 全过程工程咨询服务成果文件的其他要求：        /       。

### 6. 全过程工程咨询服务期

##### 6.1 全过程工程咨询服务进度计划

6.1.1 全过程工程咨询服务计划的编制

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划提交的时间：   根据详细任务具体确定时间，发包人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况，应该符合法律规定和一般工程惯例  。

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容：全过程服务的所有内容。

6.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

发包人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限： 5个日历日内 。

##### 6.3 全过程工程咨询服务进度延误

6.3.1 因发包人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：发包人未能按合同提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；发包人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；专用合同条款中约定的其他情况。

咨询人应在发生进度延误的情形后 5  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在 5  天内进行审查并书面答复。

### 6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件   另行协商          。

### 8. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

8.1 发包人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过  5  天。

8. 2发包人在审查同意咨询人的成果文件后  10 天内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按发包人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。

### 9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  发包人应为咨询人提供办公场所。

9.3 施工现场配合服务的其他要求：    无     。

### 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）总价合同

总价包含的风险范围：全过程咨询服务所有内容。

风险费用的计算方法： 非全过程咨询单位的责任（政府要求停工或不可抗力原因）造成延期给予的补偿  。

风险范围以外合同价格的调整方法： 延期费用的支付时间与金额:

延期费用的支付：由于非咨询人原因（政府要求停工或不可抗力原因），使得实际咨询服务期超出合同约定咨询服务期90天时，发包人另行向咨询人支付延期费用，延期时间从第91天起算，按以下公式计取：

延期费用=本合同期限延长时间（天）×合同价÷本合同咨询服务期（天）

（2）其他价格形式：   /    。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例    。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：签订合同后 15个工作日凭发票支付到账。

10.4.1 进度款的支付：进度款按季度凭发票支付（每期合同价的 20%），支付至合同价的 90%停止支付，竣工验收合格（后60个工作日）付到 95%，结算审核完成（后90个工作日）付清结算后余款。

10.5.1 延期费用的支付：由于非咨询人原因（政府要求停工或不可抗力原因），使得实际咨询服务期超出合同约定咨询服务期90天时，发包人另行向咨询人支付延期费用，延期时间从第91天起算，按以下公式计取：

延期费用=本合同期限延长时间（天）×合同价÷本合同咨询服务期（天）

### 11.变更与索赔

11.5 咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务期的要求事项发生后  5  天内书面通知发包人。

咨询人应在该事项发生后  10 天内向发包人提供证明咨询人要求的书面声明。

发包人应在接到咨询人书面声明后的  5  天内，予以书面答复。

### 12.专业责任与保险

履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括：    /      ，并使其于合同责任期内保持有效。

### 13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给咨询人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人      。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   按发包人要求      。

13.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属：   咨询人       。

关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求：    按咨询人要求     。

13.5 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：提供侵犯他人专利或其他知识产权的一方承担。

### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1发包人因非咨询人原因要求终止或解除合同，发包人应支付咨询人的违约金：             。

14.1.2 发包人逾期支付全过程工程咨询服务费的违约金：              。

14.2 咨询人违约责任

14.2.1咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应支付发包人的违约金：         人民币贰拾万元    。

14.2.2 咨询人逾期交付全过程工程咨询服务成果文件的违约金：             。

14.2.3 咨询人全过程工程咨询服务成果文件不合格的损失赔偿金上限：          。

14.2.4咨询人未经发包人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的违约责任：发包人有权要求咨询人解除未经发包人同意的分包合同。

### 14.2.5 咨询人未经发包人同意擅自更换派驻的主要咨询人员的违约责任：发包人有权更换原配人员或不低于原拟派人员标准的人员。

### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争及其他政策变动。

### 16. 合同解除

16.1 发包人与咨询人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）发包人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（2）暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（5）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

### 17. 争议解决

17.3 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第    种方式解决：

（1）向            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向            人民法院起诉。

### 18. 其他

无

附件

附件1：全过程工程咨询服务范围和服务内容

附件2：发包人向咨询人提交有关资料及文件一览表

附件3：咨询人向发包人交付的全过程工程咨询成果文件目录

附件4: 发包方配备的职员、设备、设施和其他人员服务

附件5：咨询方配备的人员

附件6：报酬和支付

附件7: 全过程工程咨询服务进度表

### 附件1：全过程工程咨询服务范围和服务内容

全过程工程咨询服务范围和服务内容

1.全过程工程咨询服务范围：博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程的全过程工程咨询服务。

2.全过程工程咨询服务内容：

（1）各专项服务工作： 前期咨询、造价咨询、工程监理

（发包人可根据下表对各阶段咨询服务工作与各专项服务工作内容内容进行明细）

全过程工程咨询服务菜单

| 服务内容 | 工程建设阶段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目前期阶段 | 项目准备阶段 | 工程实施阶段 | 运营维护阶段 |
| □全过程工程项目管理 | 本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、运营保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。 |  |  |  |
| ☑前期咨询 | ☑1.项目建议书 ☑2. 可行性研究报告 □3. 环境影响评价报告 □4. 节能评估报告 □5. 安全评价 □6. 社会稳定风险评价 □7. 水土保持方案 □8. 地质灾害危险性评估 □9. 交通影响评价 □10.其他咨询 |  |  |  |
| □工程勘察 |  | □1.勘察方案编制 □2.野外钻探 □3.勘察报告编制、评审 | □1.现场施工的配合工作 □2.参与项目地基与基础分部工程、主体结构和单位工程验收 |  |
| □设计咨询 |  | □1.概念性方案设计 □2.方案设计及优化、评审 □3.初步设计及优化、评审 （注：施工图设计除外） | □1.设计交底和图纸会审 □2.现场重大和关键工序施工方案的合理化建议 □3.设计变更管理 □4.现场施工的配合工作 □5.参与项目地基与基础分部工程、主体结构和单位工程验收 □6. （其他） |  |
| □招标采购 | 招标采购策划，编制招标文件（含工程量清单、招标控制价、合同条款等），发布招标（资格预审）公告，组织招标文件答疑和澄清，组织开标、评标工作，编制评标报告报发包人确认，发送中标通知书，协助合同签订等。 |  |  |  |

全过程工程咨询服务菜单（续）

| 服务内容 | 工程建设阶段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目前期阶段 | 项目准备阶段 | 工程实施阶段 | 运营维护阶段 |
| ☑造价咨询 | □1.投资估算编制与审核 □2.可行性研究报告审核 □3. （其他） | 有收费标准： □1.设计概算的编制与审核 □2.施工图预算的编制与审核 □3.工程量清单的编制与审核 □4.招标控制价的编制与审核 □5.清标 □6. （其他） | 有收费标准： □1.计算及审核工程预付款和进度款 □2. 变更、签证及索赔管理 □3.材料、设备的询价，提供核价建议 □4.施工现场造价管理 □5.审核及汇总分阶段工程结算 □6.竣工结算审核 □7.工程技术经济指标分析 □8.竣工结算报告的编制或审核 □9..配合完成竣工结算的政府审计 □10.根据审计结果，对工程的最终结算价款进行审定 □11. 配合优化设计编制的造价对比成果文件 □12. （其他） | □项目维护与更新造价管控 □ （其他） |
| ☑工程监理 |  |  | 1.建立项目监理规划和实施方案 2.进度管理 3.质量管理 4.职业健康安全与环境管理 5.工程变更、索赔及施工合同争议处理 6.信息和合同管理 7.协调有关单位之间的工作关系 8.工程验收策划与组织 9.分部分项工程、单位工程验收 10.竣工资料收集与整理 11.工程质量缺陷管理 12. （其他） |  |

全过程工程咨询服务菜单（续）

| 服务内容 | 工程建设阶段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目前期阶段 | 项目准备阶段 | 工程实施阶段 | 运营维护阶段 |
| □BIM咨询 | 1.编制项目BIM应用策划方案，建立项目BIM模型深度要求及标准 2.概念性模型建立 3.建筑技术可视化方案比选，模型工程量提取 4.概念性方案设计性能分析 5. （其他） | 1.建立方案设计、初步设计、施工图设计模型 2. 方案设计、初步设计建筑技术可视化方案比选 3.方案设计、初步设计、施工图设计设计性能分析 4.方案设计、初步设计、施工图设计模型工程量提取 4.施工图设计阶段全专业碰撞检查、管线综合 5. 施工图设计阶段净高分析 6. （其他） | 1.BIM全专业协同、可视化技术交底 2.BIM施工方案及进度计划模拟、分析 3.BIM变更记录模型建立 4.BIM信息化平台管理 5.BIM结算辅助工程量统计 6.BIM竣工模型建立 7. （其他） | 1.BIM 运维信息管理平台选型、比对 2.BIM运维信息管理 3. （其他） |

注：招标人根据项目实际情况勾选或另行编制。

- 附件2：发包人向咨询人提交有关资料及文件一览表

发包人向咨询人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关 事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（发包人和咨询人应当根据项目具体情况详细列举）

### 附件3：咨询人向发包人交付的全过程工程咨询成果文件目录

咨询人向发包人交付的全过程工程咨询成果文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

特别约定：

如发包人要求提供超过合同约定份数的成果文件，则咨询人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向咨询人支付工本费。

### 附件4：发包方配备的职员、设备、设施和其他人员服务

发包方提供的职员、设备、设施和其他人员服务

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 岗 位 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 设备、设施名称 | 数量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

### 附件5：咨询人配备的人员

| 团队 名称 | 序号 | 姓名 | 拟担任 职务 | 学历 | 职称 | 专业 | 执业资格或岗位 （培训）证书（如有） |  | （服 务） 工作 年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 证书名称及 （注册）专业 | 证书 编号（和/或 注册编号） |  |
| 项目负 责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业咨 询工程 师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程监 理员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：报酬与支付

报酬和支付

一、报酬费用总额：

二、报酬费用构成：

三、报酬费用构成明细（如有）：

四、报酬费用支付方式

| 付费次序 | 占总服务费(％) | 付费额（元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 |  |  |  |
| 第二次付费 |  |  |  |
| 第三次付费 |  |  |  |
| 第四次付费 |  |  |  |
| 第五次付费 |  |  |  |
| 第六次付费 |  |  |  |

注：1、“付费时间” 可填写“成果文件交付时间或按工程进度”。

2、进度款按季度支付，支付至合同价的 80%停止支付，竣工验收合格付到 90%，结算审核完成付清结算后余款。

五、节约投资奖励：                无

六、全过程工程咨询服务期延期

延期费用的支付时间与金额:

延期费用的支付：由于非咨询人原因（政府要求停工或不可抗力原因），使得实际咨询服务期超出合同约定咨询服务期90天时，发包人另行向咨询人支付延期费用，延期时间从第91天起算，按以下公式计取：

延期费用=本合同期限延长时间（天）×合同价÷本合同咨询服务期（天）

七、全过程工程咨询服务费变更计费依据和方法

注：上述内容供参考使用。

### 附件7：全过程工程咨询服务进度表

全过程工程咨询服务进度表

B分标合同格式

建设工程设计合同（一）

（民用建设工程设计合同）

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

发  包  人：

设  计  人：

签 订日 期：    年    月   日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担      初步设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

| 序号 | 分项目名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 |  |  | 估算总投资 （万元） | 费率 | 设计费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积（m2） | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | √ |  |  | % |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备 注 | - 本次设计内容：初步设计。 |  |  |  |  |  |  |  |

第三条　发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 委托书 | 1 | 签订合同三日内 |  |
| 2 | 规划条件 |  | 签订合同三日内 |  |
| 3 | 设计任务书 |  | 签订合同三日内 |  |
| 4 | 项目有关批文 |  | 签订合同三日内 |  |
| 5 | 地质勘探资料 |  | 签订合同三日内 |  |

第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计文件 | 8 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

第五条　本合同设计收费为：大写             整（￥元 ）。设计费付款时间为签订合同后七个工作日内采购人向中标人支付合同价款的20%作为预付款，提交初步设计修订版成果后15个工作日内支付剩余的总设计费。

第六条　双方责任

6.1发包人责任

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人员提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限责任，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另行合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程工程现状及发包人提出的设计要求，进行工程设计，并考虑对其他分项工程的影响按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：与本工程有关的现行国家设计规范通则及标准。

6.2.3主体设计合理使用年限为10年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发包生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7                            公司负责本项目的收费及开发票。

第七条　违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的或已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工程，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并承担损失赔偿责任。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二；逾期达到30天的，发包人有权解除合同。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

第八条　其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注册其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向发包人住所地人民法院起诉。

8.8本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，采购监督管理部门执壹份，广西建业中天工程咨询有限公司执壹份。

8.9本合同经双方签章生效。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同末尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.12其它约定事项：

（无）

发包人名称：（盖章）　　　             设计人名称： （盖章）

法定代表人：（签字）　　　　           法定代表人：（签字）

委托人：（签字）

住　　所：                    　　　   住　所：

邮政编码：      　　　　　 　　        邮政编码：

电　　话：                　　　　     电　　话：

账户名称：       　　　　　　　　　    账户名称：

开户银行：                          　 开户银行：

银行帐号：                          　 银行帐号：

日期：     年   月   日　　　          日期：      年    月   日

C分标合同格式

工  程  名  称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：

勘察证书等级：

发    包    人：

勘    察    人：

签  订  日  期：      年       月       日

发包人：

勘察人：

发包人委托勘察人承担                      地质勘察任务。

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工 程  名 称：

1.2工程建设地点：

1.3工程规模、特征：

1.4工程勘察任务委托文号、日期：

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：

根据设计平面图，承包人根据设计和发包人要求的勘探孔数量及深度，达到国家有关的标准及规定，并满足本项目的咨询、设计、审查、施工和验收的要求。

查明场地内有无影响建筑场地稳定性的不良地质条件作用的类型、成因、分布范围、发展趋势及其危害程度，对场地稳定性作出评价，提出溶洞处理相关技术措施；

划分场地土类型和场地类别，并对场地土有无液化进行判别；

查明各土层、岩层的地层类型、深度、分布、工程特性，分析评价地基的稳定性、均匀性和承载力，提供各地质层的物理力学性质；

如天然地基承载力不足，须提供选择合理的基础类型和基础持力层，并提供相关有效数据。

对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析，提供经济合理的设计方案建议；提供场地地基变形计算参数；并对设计与施工应注意的问题提出建议。

查明地下水埋藏情况、类型和水位变化幅度及规律，以及对建筑材料的腐蚀性；

查明埋藏的河道、沟滨、墓穴、孤石等对工程不利的埋藏物；

提供基坑开挖的边坡稳定计算、稳定性评价，提出最优坡角或坡高，提出不稳定边坡整治措施和监测方案建议，支护设计所需的地质技术参数，论证其对周边环境的影响；

其他勘察要求，未详之处须严格按照国家、广西地方有关地质勘察的规范规程和设计单位地质勘察要求执行。

同时提供整个工程地质详细勘察报告的电子文档光盘(纸介资料捌套、光盘壹套)。

1.6承接方式:   包工包料包费用

第二条:发包人应及时向勘察人提供下列文件资料。

2.1提供本工程批准文件（复印件）以及用地规划（附红线范围）等批件（复印件）。

2.2提供工程勘察任务范围内的地形图、建筑总平面布置图。

2.3提供勘察任务范围已有的技术资料。

2.4发包人不能提供的其它资料，由勘察人收集。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作由发包人按各工程进展情况具体安排。

勘察总工期30天（具体由发包人安排勘察时间和进度要求），正式开工后30天内提交正式勘察成果资料。

4.1.2勘察工作有效期限以合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、不可抗力因素）时，经双方协商，工期适当顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察费按 中标价收费

4.2.2工程勘察费的支付：双方签订合同后十五个工作日内，发包人先预付勘察费总额的20%计额作为预付款；勘察人提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程款余额。

第五条：发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人按1.5条委托勘察任务及技术要求。

5.1.2发包人协助勘察人解决勘察现场的工作条件和出现的问题，勘察人承担其费用。

5.1.3若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并由承包人承担费用。否则勘察人应承担由此产生的一切责任。

5.1.4勘察过程中的任何变更，须办理正式变更手续，由此所发生的费用包含在投标中标价中。

5.1.5由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期应顺延；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 500 元计算加班费。若勘察人延期完工，每推迟一天扣款500元。

5.1.6发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。否则按5.2.2及6.4条款约定处理。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金按国家有关规定计算。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。

5.2.4勘察过程中，根据工程的地质工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续，但此不列为工期顺延及费用增加的条件。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其有关的规章制度，承担其有关资料保密义务，否则视为违约，并向发包人赔偿由此造成的一切损失。

5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。

第六条：违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付预付款；已进行勘察工作的，按实际工作量由发包人向勘察人支付工程款，并支付合同总价的1%作为违约金。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，发包人应向勘察人支付相当于应付而未付部分款项百分之一违约金。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，勘察人应向发包人支付相当于合同总价款百分之一违约金。

6.6本工程不得分包或转包。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其他约定事项：

8.1发包人承担勘察人施工用水及生活用电费用，接受发包人管理，注意节约。

8.2在本工程施工期间，勘察人应根据国家和广西壮族自治区现行的验收办法，按要求派人参加有关验收，并签有关验收文件，发包人应在需要勘察人参加验收时，提前24小时通知勘察人。

第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。

第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效，并按规定备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式      份，正本  份，副本  份，发包人    份 、勘察人    份，采购代理机构       份。

。

发包人名称：				                 勘察人名称：

（盖章）	 			                     （盖章）

法定代表人：（签字）				          法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）				          委托代理人：（签字）

地  址：                     		       地 址：

邮政编码：				　　　               邮政编码：

电    话：				　	　               电    话：

传    真：				　                   传    真：

开户银行：                                开户银行：

银行帐号：					　　　           银行帐号：

年　 月 　日	　　　　　　　             　 年 　月　 日

建设行政主管部门备案

备 案 号：					      备案日期：    年  月  日

D分标合同格式

合同名称：博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程地形地貌测绘服务

合同编号：

招标单位（甲方） ：

供 应 商（乙方） ：

签订合同地点：

签订合同时间：

博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程

地形地貌测绘服务合同

招标人（甲方）

供应商（乙方）

为了农村生活污水处理项目建设工作的需要，             (甲方)委托            (乙方)对博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程进行地形地貌测绘。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条  测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等） ：

博白县浪平镇。

第二条 测绘内容（包括测绘项目和工作量等）：

分别对博白县东平镇合江社区污水处理厂及配套管网工程进行地形地貌测绘。

第三条 基本要求

1、平面坐标系：采用1980西安坐标系，高斯-克吕格正形投影按1.5°分带，中央子午线为东经109°30′，Y值+500km；

2、高程基准：采用 1985 国家高程基准；

3、成图方法：采用解析法数字化成图（全野外数据采集）；

4、成图比例尺： 1∶1000；

5、基本等高距：0.5 米；

6、数据格式：地形图为 AutoCAD DWG 格式。

第四条 执行技术标准：

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全球定位系统（GPS）测量规范 | GB∕T 18314-2009 | 国标 |
| 2 | 全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范 | CH/T 2009-2010 | 行标 |
| 3 | 工程测量规范 | GB 50026—2007 | 国标 |
| 4 | 城市测量规范 | CJJ8-2011 | 行标 |
| 5 | 1：500、1：1000、1：2000 地形图图式 | GB/T20257.1-2007 | 国标 |

第五条 测绘服务费：

本项目采取总价包干形式，总额为人民币            元（大写：           ）

第六条 甲方的义务

1、自合同签订之日起 2 日内向乙方提交有关资料、图件。

2、应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

3、按合同规定及时支付服务款。

4、允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。

第七条 乙方的义务

1、自合同签订之日起_2 2_日内，组织作业。

2、根据有关技术规范规定按合同确保测绘项目如期完成。

3、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。

4、未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

第八条 测绘项目完成 时间

自合同签订之日起 15 天内完成所有测绘服务工作并提交正式的测绘成果文件。

第九条 乙方应当于全部测绘成果交付前2日内通知甲方，甲方应当自接到完工通知之日起3日内完成验收。对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决，其费用由败诉方承担。

第十条 甲方拥有本项目成果的所有权和使用权，不拥有著作权，乙方拥有本项目成果的著作权，未经甲方同意，乙方不得转给第三方使用。

第十一条 测绘服务费用支付日期和方式

1、乙方将测绘成果正式提交给甲方之日起 20 日内，甲方需向乙方一次性付清全部测绘服务费用，不留尾款。

2、支付方式为银行转账，乙方收到款项后，开具正式发票给甲方。

第十二条 提交成果内容

1、文字成果

（1）技术设计书；

（2）工作报告；

（3）技术报告；

（4）自检报告。

2、地形测量成果

（1）地形总图

（2）地形图幅接合表；

（3）地形图分幅图；

3、提供以上成果的数据光盘（有电子文档的成果）两份；

4、提供机绘地形图成果一式两份；

第十三条 甲方违约责任

甲方未按要求支付乙方服务费用，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。

第十四条 乙方违约责任

1、乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，延误 5 天以内的，应减收该项目中标价的 30%，

延误 10 天以上的，甲方有权解除合同，且不负责乙方已投入的费用。

2、乙方测绘质量低劣引起返工，应由乙方继续完善测绘任务，并视造成的损失大小减收或免收测

绘服务费用。对于因乙方测绘错误造成项目重大质量事故者，乙方除免收部分的测绘服务费用外，还应付与直接损失部分测绘服务费用相等的赔偿金。

3、乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同。

第十五条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十六条 其他约定：无。

第十七条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协

商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十八条 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可向甲方所在地人民

法院起诉。

第十九条 附则

1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘服务费

用结算完成后，本合同终止。

- 本合同一式陆份，甲乙双方各执贰份，采购监督管理部门执壹份，大华建设项目管理有限公司执壹份。

| 甲方 甲方（公章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户名称： 开户银行： 账号： 邮政编码： | 乙方 乙方（公章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户名称： 开户银行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

# 第五章   投标文件格式

- 投标文件外包层包装封面格式

投标文件

项目名称：

标    段：

项目编号：

投标单位：

投标单位地址：

（北京时间   年  月  日  时  分前不得拆封）

二、投标文件封面格式

正（副）本

投 标 文 件

项目名称：

标    段：

项目编号：

投标单位（盖公章）：

法定代表人（或其授权代理人）签字：

地  址：

投标日期：  年  月  日

目 录

一、资格文件

（1）投标人有效的“营业执照”副本复印件……………………………………………………

（2）法定代表人身份证明(格式见附件)…………………………………………………………………

（3）法定代表人授权委托书原件(格式见附件)及法定代表人身份证正反面复印件和委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）……………………………………………………

（4）投标人有效的企业资质证书复印件……………………………………………………

（5）项目负责人有效的执业资格证书或职称证书复件…………

（6）投标人基本账户开户许可证复印件……………………………………

（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明……………………………………………………

（8）投标人在投标截止之前半年内连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件………………………………………………………………………………

(9)投标人在投标截止之前半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件…………………………………………………………

(10）投标人 2018、2019年的年度财务报表复印件（新成立企业不足二年或一年的应提供最近年度或最近季度财务报表复印件）………………………………………………………………………………

(11)投标人认为必要提供文件资料…………………………………………………………

二、商务文件

（1）投标函（格式见附件）…………………………………………………………………………

（2）投标报价表（格式见附件）…………………………………………………………………………

（3）投标声明书（格式见附件）…………………………………………………………………………

（4）服务承诺书（格式见附件）…………………………………………………………………………

（5）其他（投标人认为必要提供的声明及文件资料）………………………………………………

三、技术文件

目录格式自拟

一、资格文件

1.法定代表人身份证明（格式）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

- 法定代表人授权委托书（格式）

致：              （采购单位名称） ：

我                     （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名盖章事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人有效身份证正反面复印件及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：                           法定代表人（或负责人）签字或印章：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

# 二、商务文件

# 1．投标函（格式)

致：（采购单位名称）

根据贵方                         （项目名称）招标文件，项目编号                 ，正式授权下述签字人    （姓名和职务）代表投标人       （投标单位名称）             ，提交                            （项目名称）     分标投标文件（包括资格文件、商务文件、技术文件）正本一份、副本四份。

据此函，签字代表兹宣布同意如下：

1、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

2、我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知前附表第5条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方可以对我方造成的损失进行索赔。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，知悉以下之法律责任：供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

三、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖公章：

投标日期：

注：1、此函由多页构成的，应逐页加盖投标人公章并由法定代表人（或委托代理人）签字。

2、未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

# 2.投标报价表（A分标格式）

项目名称：                             标段： A分标

项目编号：

| 项号 | 报价内容 | 报价要求 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建议书和可研报告编制 | 按《项目需求和说明》要求范围内进行报价。 | 大写： 小写： | 投标总报价为1、2、3项之和 |
| 2 | 全过程造价咨询 |  | 大写： 小写： |  |
| 3 | 工程监理 |  | 大写： 小写： |  |
| 投标总报价：大写： （小写： ） |  |  |  |  |
| 全过程工程咨询服务期： |  |  |  |  |
| 质量要求： |  |  |  |  |
| 本投标人的报价已包括了实施和完成服务所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。 |  |  |  |  |

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字

日期

说明：

1、投标人的投标报价表必须加盖公章并签字，无签字盖公章的投标无效。

2、若此表由多页构成的，应逐页加盖投标人公章并由法定代表人（或委托代理人）签字。

# 投标报价表（B分标格式）

项目名称：                             标段：B分标

项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 完成时间： |  |  |  |  |  |  |
| 服务质量要求： |  |  |  |  |  |  |
| 注：本项目投标报价包括 成果文件及相应提供技术交底等相关资料、设备、劳务、管理、材料、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用 |  |  |  |  |  |  |

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字

日期

说明：

1、投标人的投标报价表必须加盖公章并签字，无签字盖公章的投标无效。

2、若此表由多页构成的，应逐页加盖投标人公章并由法定代表人（或委托代理人）签字。

# 投标报价表（C分标格式）

项目名称：                             标段：C分标

项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求： |  |  |  |  |  |  |
| 注：本项目投标报价包括 成果文件及相应提供技术交底等相关资料、设备、劳务、管理、材料、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用 |  |  |  |  |  |  |

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字

日期

说明：

1、投标人的投标报价表必须加盖公章并签字，无签字盖公章的投标无效。

2、若此表由多页构成的，应逐页加盖投标人公章并由法定代表人（或委托代理人）签字。

# 投标报价表（D分标格式）

项目名称：                             标段：D分标

项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求： |  |  |  |  |  |  |
| 注：本项目投标报价包括 成果文件及相应提供技术交底等相关资料、设备、劳务、管理、材料、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用 |  |  |  |  |  |  |

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字

日期

说明：

1、投标人的投标报价表必须加盖公章并签字，无签字盖公章的投标无效。

2、若此表由多页构成的，应逐页加盖投标人公章并由法定代表人（或委托代理人）签字。

3.投标声明书

致：                      （采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我                 （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                          （项目名称）     分标（项目编号：            ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：  /   ；规格型号：          /          ；该型号产品我方有现货可供，并已于  /   年  / 月生产完工或向　　    /        （原厂商名称）购进［或需在中标后向         /      订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：　　　　　　　/　　　　　　　。

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人（或负责人）的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人（或负责人）签字：

投标人公章：

年    月    日

# 4、服务承诺书

（由投标人按《项目需求和说明》服务及要求分别自行编写）

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签字

日期：

说明：若此内容由多页构成的，应逐页加盖投标人公章并由法定代表人（或委托代理人）签字。

# 三、技术文件

各标段投标人根据《项目需求和说明》的要求以及评分办法的评审标准，并结合投标人自身实际情况，自行拟定技术方案，提供相关材料。

# 第六章  评标方法和中标标准

A分标评标方法和中标标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为五人以上（含五人）单数，其中技术经济专家人数不少于总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术方案和资信业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、 评分办法：

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法：（按四舍五入取至小数点后两位）：

三、评分标准

1、价格分………………………………………………………………………………满分15分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以中小企业声明函为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）。评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。

投标人所提供的产品为监狱企业生产的，投标人所提供的产品生产厂家需符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）方可认定为监狱企业，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予以认定；

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价。

投标人有效最低投标报价

某投标人投标报价分  =                               ×15分

某投标人投标总报价

2、技术方案分…………………………………………………………………………满分65分

（一）工程咨询资源投入及人员分工（满分18分）

1.1项目团队建设情况（满分9分）：

项目组织机构、技术服务机构和人员配备、拟投入的人员资源配置合理性；各类专业人员分工是否科学、合理、高效。

投入本项目咨询服务人员（除主要负责人以外）配备齐全的，按以下标准计分（满分9 分）：

优（6.1～9 分）：完全满足项目咨询服务需要，人员配备齐全且综合素质优秀。

良（3.1～6 分）：满足项目咨询服务需要，人员配备齐全且综合素质优秀。

差（0.1～3 分）：基本满足项目咨询服务需要，人员配备齐全。

1.2 拟派项目总负责人情况（满分6分）

项目总负责人职称：具有工程类高级技术职称的得4 分

项目总负责人资格：具备市政公用工程注册监理工程师执业资格的得 2 分

1.3 拟派专业咨询工程师情况（满分3分）

前期咨询负责人：具有注册咨询工程师执业资格

且具有技术职称的得 1分

造价咨询负责人：具有住房城乡建设部颁发的注册造价工程师执业资格

且具有工程师职称的得 1分

工程监理负责人：具有广西建设工程监理工程师培训合格证或市政公用工程国家注册监理工程师

执业资格且具有工程师职称的得 1分。

（二）全过程工程咨询服务方案（满分20分）

投标人对项目的理解，为完成本项目的全过程工程咨询，制定的工作计划、制度、内容、程序、方法和措施等。各投标人横向进行比较（优、良、中、差）

优：15.1-20分，良：10.1-15.0 分，中：5.1-10.0 分，差：0.1-5.0 分

（三）各专业咨询服务目标及其控制措施（满分17分）

3.1服务目标在符合招标要求的基础上，各投标人横向进行比较（优、良、中、差）

优：6.1-8.0分，良：4.1-6.0 分，中： 2.1-4.0分，差：0.1-2.0分

3.2控制措施是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差）

优：6.1-9.0分，良：4.1-6.0 分，中： 2.1-4.0分，差：0.1-2.0分

（四）全过程工程咨询关键点、难点分析（满分5分）

分析是否科学、合理、有针对性、控制措施是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差）

优：3.9-5.0 分，良：2.6-3.8 分，中：1.3-2.5 分，差：0.1-1.2 分

（五）相关项目建设建议（满分5 分）

建议是否科学、合理、有针对性（优、良、中、差）

优：3.9-5.0 分，良：2.6-3.8 分，中：1.3-2.5 分，差：0.1-1.2 分

3.资信业绩分……………………………………………………………………………满分20分

（一）投标人业绩（14分）

2017年至投标截止时间前承接或完成过前期工程咨询业绩或工程造价咨询业绩或工程监理业绩或全过程工程咨询业绩的，每个得2分。该项满分14分（以提供合同或中标通知书或网上中标公告或公示为准）。

（二）投标人信誉（6分）

2.1 工程造价证书：投标人自2017年1月1日以来获得过中国建设工程造价管理协会颁发的AAA级企业信用等级证书的得3分；

2.2 企业管理体系情况：投标人同时通过ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证且都在有效期内的得3分。

总得分 =1 + 2 + 3

四、中标候选人

推荐原则 （一）评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高 顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前 3 名为中标候选人。采购人确定排名第一的为中标人；如排名第一的中标候选人放弃成交的、未在规定时间 内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为成交 供应商，以此类推。 （二）评标委员会认为，某供应商的投标报价明显不合理，有可能影响服务质量和不能诚信履约 的，可要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

B分标评标方法和中标标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为五人以上（含五人）单数，其中技术经济专家人数不少于总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、实施方案、项目管理机构和人员配备、服务承诺、业绩分和资质与信誉等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、 评分办法：

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法：（按四舍五入取至小数点后两位）：

三、评分标准

1、价格分………………………………………………………………………………满分10分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以中小企业声明函为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）。评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。

投标人所提供的产品为监狱企业生产的，投标人所提供的产品生产厂家需符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）方可认定为监狱企业，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予以认定；

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价。

投标人有效最低投标报价

某投标人投标报价分  =                               ×10分

某投标人投标总报价

2、实施方案分…………………………………………………………………………………满分35分

根据项目的实际情况及本招标文件要求做出合理的工作方案。

分三档打分：一档 20-35 分，二档 5-20 分，三档 0~5 分。

一档：依据污水处理相关要求制定项目的污水处理规模、绘制项目的污水处理设施平面布置，工艺流程，管网布置等，工作方案的可操作性强、合理、恰当，充分满足项目要求；

二档：绘制污水处理工艺方案、工艺流程，工作方案的可操作性一般，基本满足项目要求；

三档：工作方案的可操作性差，基本不能满足项目要求；

打分前由评标小组集体讨论确定各投标人所属档次，再分别打分

3、项目管理机构和人员配备（满分 23 分）

（1）拟投入本项目的建筑、结构、给排水、电气、市政、造价专业的专业技术人员配备到位，具有高级工程师资格,每个专业得 2 分，中级得 1 分；同时具备有相应专业注册资格的加 1 分,没有得 0 分,满分为 18 分。

（2）拟投入的项目负责人具有注册给排水工程师资格，得 5 分。

（以上项目拟投入人员须提供职称证书复印件；拟投入人员必须是投标人本单位人员，须提供 2019 年9月-2019 年11月份社会养老保险金缴纳证明复印件，并加盖单位公章，不按照上述要求提供资料者，不能作为评分依据）

4、服务承诺分（满分 10 分）

分三档：一档（5.1-10 分）；二挡（0.1-5 分）；三档（0 分）。

一档：对项目的服务有正确深刻理解与充分认识，表述清晰、完整、严谨、合理、有效、成熟，服务 承诺完全满足项目要求；

二档：对本项目的服务有正确理解与认识，表述清晰、完整，服务承诺基本满足项目要求；

三档：对本项目的服务没有正确理解与认识，表述不清晰或部分不具体，服务承诺不能满足项目要求。

5、业绩分（满分 10 分）

1、供应商 2017年以来有市政设计合同的业绩（以合同为计分依据），一个得 5 分，（本项满分 10 分）；

6、资质与信誉分（满分 12 分）

（1）供应商同时具备有效的 ISO9000 系列国际质量体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书的，每个证书得 2 分，满分 6 分。

（2）获奖业绩,获 2015 年以来，获省级以上优秀市政成果奖的，一等奖每项得 3 分，二等奖每项得 2 分，三等奖每项得 1 分，满分 6 分

总得分 =1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

四、中标候选人

推荐原则 （一）评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高 顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前 3 名为中标候选人。采购人确定排名第一的为中标人；如排名第一的中标候选人放弃成交的、未在规定时间 内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为成交 供应商，以此类推。 （二）评标委员会认为，某供应商的投标报价明显不合理，有可能影响服务质量和不能诚信履约 的，可要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

C分标评标方法和中标标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为五人以上（含五人）单数，其中技术经济专家人数不少于总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术方案、能力和信誉等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、 评分办法：

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法：（按四舍五入取至小数点后两位）：

三、评分标准

1、价格分………………………………………………………………………………满分20分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以中小企业声明函为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）。评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。

投标人所提供的产品为监狱企业生产的，投标人所提供的产品生产厂家需符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）方可认定为监狱企业，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予以认定；

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价。

投标人有效最低投标报价

某投标人投标报价分  =                               ×20分

某投标人投标总报价

- 技术方案分…………………………………………………………………………………满分62分

（1）勘察方案分（满分15分）

①勘察方案完整、可靠、安全、合理性强、具有针对性、而且实用的，得15分；

②勘察方案比较完整、具有可行性、安全性合理、针对项目出具方案、实用性较好的，得10分；

③勘察方案基本完整、可靠，安全、合理、基本可用的，得5分；

④较差的不得分。

（2）工程勘察服务承诺（满分12分）

①服务承诺好，满足项目需求，能为采购单位提供完善服务的，得12分；

②服务承诺较好，满足项目需求，能为采购单位提供较好的服务的，得8分；

③服务承诺基本满足项目需求的，得4分；

④较差的不得分。

（3）勘察质量、进度保证措施分（满分12分）

①勘察质量、进度保证措施好，方案完整、具有针对性、措施分析具体、合理的，得12分；

②勘察质量、工程保证措施方案完整、符合本项目实际需要、重点突出的，得8分；

③勘察质量、工程保证措施方案较完整、基本满足项目要求的，得4分；

④较差的不得分。

（4）勘察工作重点、难点分析（满分6分）

①对项目关键技术有深刻的认识，对重点、难点有合理的建议，有先进、具体、完整、可行的解决方案及实施措施，采用规范正确的，得6分；

②对项目关键技术有较深刻的认识，对重点、难点有合理的建议，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确的，得4分；

③对项目关键技术有一定了解。对重点、难点有建议，采用规范正确的，得2分；

④较差的不得分。

（5）技术力量情况分（满分17分）

①项目负责人…………………………………………………………………………满分8分

1）拟投入的项目负责人必须具备国家土木工程师（岩土）执业资格，且具备中级技术职称（含中级）及以上的得2分；项目负责人学历为研究生以上（含研究生）的得2分；（本项满分4分）。

2）2017年1月1日以来项目负责人承担过类似勘察工程项目负责人的，每项得2分。（本项满分4分）。

（以上需提供职称证书复印件、合同复印件或中标通知书等证件核查，复印件加盖单位公章，不能提供证明材料的不得分，每个业绩只计一次分数）。

②实施人员配备…………………………………………………………………………满分9分

1）技术负责人具备注册岩土工程师资格证书得2分，学历为研究生以上（含研究生）得2分，具有中级职称（含中级）或以上得2分；（本项满分6分）。

2）投入其它人员具备高级工程师（含高级）或以上得1分，中级职称得0.5分。（本项满分3分）。

说明：必须提供拟投入人员的资格证书（含注册证书）、职称证书等相关证明复印件；投标人为上述人员依法缴纳的近半年内连续三个月社会保险证明材料复印件；上述材料复印件均需加盖公章。

3、投标人的能力和信誉（满分18分）

（1）2017年1月1日至投标截止日，投标人完成过类似勘察项目的（合同金额30万元及以上的工程勘察项目），每项得2分，满分8分。（附中标通知书或相关合同复印件等证明材料，原件备查）。

- (2)通过ISO9001质量管理体系认证，得2分，满分2分；（附相关资料的复印件）

- (3)2017年1月1日至投标截止日，投标人完成的勘察项目取得省级（自治区或直辖市）奖项的，每项得3分，取得国家级奖项的，每项得6分；满分为6分。（附获奖证书等相关资料的复印件，原件备查）

(4)2017年以来获得A级纳税人（附信用中国查询页面截图）每年得1分，满分2分。（附相关资料的复印件）

总得分 =1 + 2 + 3

四、中标候选人

推荐原则 （一）评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高 顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前 3 名为中标候选人。采购人确定排名第一的为中标人；如排名第一的中标候选人放弃成交的、未在规定时间 内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为成交 供应商，以此类推。 （二）评标委员会认为，某供应商的投标报价明显不合理，有可能影响服务质量和不能诚信履约 的，可要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

D分标评标方法和中标标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为五人以上（含五人）单数，其中技术经济专家人数不少于总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术方案和资信业绩等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、 评分办法：

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法：（按四舍五入取至小数点后两位）：

三、评分标准

1、价格分………………………………………………………………………………满分15分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以中小企业声明函为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）。评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。

投标人所提供的产品为监狱企业生产的，投标人所提供的产品生产厂家需符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）方可认定为监狱企业，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予以认定；

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价。

投标人有效最低投标报价

某投标人投标报价分  =                               ×15分

某投标人投标总报价

2、技术方案分…………………………………………………………………………………满分65分

（一）对所测绘项目的认识（满分24分）

优（16.1～24）：对项目总体有深刻认识，根据现场提出了测绘 组织方案，表述清晰、完整、严谨、合理，人员、设备投入计划与进度计划呼应，较好满足 测绘工作开展的需要，调配投入计划合理、准确。

中（8.1～16）：对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效，人员、设备投入计划与进度计划呼应，满足测绘工作开展的需要，调配投入计 划合理、准确。

差（0～8）：对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体， 人员、设备投入计划与进度计划呼应，基本满足测绘工作开展的需要，调配投入计划基本合理。

（二）项目技术方案、质量和编制工期措施控制方案（满分24分）

优（16.1～24）：有详尽、合理地针对本项目的测绘技术方案、质量管理及质量控制方案及保障测绘工期的。

中（8.1～16）：针对本项目的测绘技术方案、质量管理及质量控制方案及保障测绘工期措施较好的。

差（0～8）：针对本项目的测绘技术方案、质量管理及质量控制方案及保障测绘工期措施一般的。

（三）专业技术人员的配备方案分（满分17分）

1、本项目技术服务机构和人员配备齐全，拟投入的相关专业人员具有测绘师注册证书以上职称证书的，每个得 2分；满分 4分。

2、本项目技术服务机构和人员配备齐全，拟投入的相关专业人员中 2 人以上（含 2 人）具有测绘相关专业高级工程师专业技术资格证书的得 3分，每增加 1 人加 1 分,满分 6 分。

3、本项目技术服务机构和人员配备齐全，拟投入的相关专业人员中 8 人以上（含 8 人）具有测绘相关专业中级工程师专业技术资格证书的得 5 分，每增加 1 人加 2 分,满分 7 分。

3.资信业绩分…………………………………………………………………………………满分20分

投标人 2017年至今，具有独立承担过土地测绘类相关项目业绩：合同金额 50 万以上的，每个得 4 分，满分 20 分。

注：需附上相关证明材料（中标通知书或合同协议书复印件，加盖单位公章，原件备查）

总得分 =1 + 2 + 3

四、中标候选人

推荐原则 （一）评标委员会将根据总得分由高到低对投标人排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高 顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前 3 名为中标候选人。采购人确定排名第一的为中标人；如排名第一的中标候选人放弃成交的、未在规定时间 内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为成交 供应商，以此类推。 （二）评标委员会认为，某供应商的投标报价明显不合理，有可能影响服务质量和不能诚信履约 的，可要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

附件：

2.中小企业声明函

3.残疾人福利性单位声明函

附件2：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件3：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：