瑞安市潘岱街道江都社区农村污水提质提标改造工程前期排查及设计项目

磋

商

文

件

项 目  编 号：RYCG20220524

采 购  方 式：竞争性磋商

采   购   人：瑞安市潘岱街道办事处

采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

二○二二年五月

目    录

第一部分  采购公告	- 2 -

第二部分  磋商供应商须知	- 5 -

（一）磋商须知前附表	- 5 -

附表一 政府采购活动现场确认声明书	- 11 -

附表二 启用备份响应文件申请书	- 12 -

（二）总   则	- 13 -

（三）磋商文件说明	- 15 -

（四）磋商响应文件的编制	- 15 -

（五）磋商响应文件的提交	- 18 -

（六）磋商与评审	- 19 -

（七）授予合同	- 23 -

（八）履约验收	- 24 -

第三部分  竞争性磋商内容及要求	- 26 -

一、概述	- 26 -

二、采购内容及技术要求	- 26 -

三、工作内容	- 29 -

四、具体要求	- 32 -

五、项目工期、质量及安全目标	- 34 -

六、项目成果	- 35 -

七、付款方式	- 36 -

八、项目工程质量与验收	- 37 -

九、安全文明施工措施	- 37 -

第四部分  合同条款	- 39 -

第五部分  磋商响应文件格式	- 53 -

附件一   关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函	- 54 -

附件二   中小企业声明函（服务）	- 55 -

附件三   残疾人福利性单位声明函	- 56 -

附件四   法定代表人授权委托书	- 57 -

附件五   磋 商 函	- 58 -

附件六	  建议与少量偏离表	- 59 -

附件七   2019年1月1日以来业绩一览表	- 60 -

附件八   拟派项目负责人情况表	- 61 -

附件九   拟投入本项目人员配备情况表	- 62 -

附件十   拟投入设备及工具一览表	- 63 -

附件十一   报价一览表	- 64 -

第六部分  评定办法	- 65 -

第七部分  信贷政策	- 72 -

# 第一部分  采购公告

项目概况 瑞安市潘岱街道江都社区农村污水提质提标改造工程前期排查及设计项目项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2022年6月13日9点00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：RYCG20220524

项目名称：瑞安市潘岱街道江都社区农村污水提质提标改造工程前期排查及设计项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：65万元

最高限价：65万元，其中前期管网排查费最高限价为：40万元；设计费最高限价为：25万元。

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 单位 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市潘岱街道江都社区农村污水提质提标改造工程前期排查及设计项目 | 1 | 65 | 项 | 瑞安市潘岱街道江都社区农村污水提质提标改造工程前期排查及设计项目（详见磋商文件第三部分） |  |

合同履行期限：详见磋商文件第三部分。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

3、特定资格条件：具备市政行业设计丙级及以上资质或市政行业（须同时包含道路工程和排水工程）专业丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。

三、获取采购文件

时间： / 至磋商响应文件提交截止时间前，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：“政府采购云平台”（www.zcygov.cn）

方式：本项目磋商文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供纸质磋商文件。

售价：0元

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2022年6月13日9点00分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

五、开启

时间：2022年6月13日9点00分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）（线上）；瑞安市公共资源交易中心三楼开标室（瑞安滨江大道外滩满庭芳大楼三楼）（线下）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

3、其他事项：

（1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//download/index.html?_=1571637782379）。

（2）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见： http://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

（3）供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（4）潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

（5）本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策。

（6）本项目执行优先采购节能产品制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名  称：瑞安市潘岱街道办事处

地  址：瑞安市潘岱街道

项目联系人（询问）：许先生

项目联系方式（询问）：18858876577

质疑联系人：娄先生

质疑联系方式：0577-58905161

2、采购代理机构信息

名  称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

地  址：瑞安市安福路28号三楼

传真：0577-65802277

项目联系人（询问）：李文森

项目联系方式（询问）：15857565731

质疑联系人：黄锋光

质疑联系方式：0577-65802277

3、同级政府采购监督管理部门信息

名  称：瑞安市财政局政府采购监管科

地  址：瑞安市财政局大楼15楼

联系人：张先生

联系电话：0577-65827567

传真：0577-65822153

# 第二部分  磋商供应商须知

## （一）磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市潘岱街道江都社区农村污水提质提标改造工程前期排查及设计项目 |
| 2 | 项目编号 | RYCG20220524 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购人 | 采购单位名称：瑞安市潘岱街道办事处 地址：瑞安市潘岱街道 项目联系人（询问）：许先生 项目联系方式（询问）：18858876577 |
| 5 | 采购代理机构 | 名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 地址：瑞安市安福路28号三楼 项目联系人（询问）：李文森 项目联系方式（询问）：15857565731 传真：0577-65802277 |
| 6 | 采购内容 | 瑞安市潘岱街道江都社区农村污水提质提标改造工程前期排查及设计项目（详见磋商文件第三部分） |
| 7 | 磋商供应商 资格要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。 3、特定资格条件：具备市政行业设计丙级及以上资质或市政行业（须同时包含道路工程和排水工程）专业丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 10 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 R 允许 |
| 11 | 是否允许分包 | 不允许 允许，分包内容要求：如成交供应商资质范围内无法承接相关工作内容的，由成交供应商将该专项工作分包给具备相应的资质等级的单位，分包单位的选择必须经过采购人及相关部门审核同意，费用由设计人支付。 |
| 12 | 报价货币 | 人民币 |
| 13 | 报价语言 | 中文 |
| 14 | 磋商响应文件份数 | 本项目电子投标文包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件（可选）”，在投标文件编制完成后同时生成。 1.“电子加密投标文件” 一份。 2.“备份投标文件”一份。 成交供应商在领取中标通知书时提供全套纸质投标文件一正三副。 |
| 15 | 采购代理机构指定邮箱 | 158531262@qq.com，本磋商文件凡涉及采购代理机构指定邮箱的，均指该邮箱。 |
| 16 | 响应文件有效期 | 磋商响应文件截止时间起90日历天 |
| 17 | 签字或盖章要求 | 磋商响应文件中所须加盖公章的地方均可采用CA电子签章或供应商公章；所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）均按磋商文件要求由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。 |
| 18 | 磋商响应文件形式及提交 | 本项目实行远程电子投标。 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成磋商响应文件编制，采用CA数字证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密响应文件”和“备份响应文件”。 1、电子加密响应文件：指数据电文形式的后缀名.JMBS文件。供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。 2、备份响应文件：指数据电文形式的后缀名.BFBS文件。在供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用。 3、建议供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（磋商响应文件提交截止时间之前）的备份响应文件为准。供应商未在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件提交至采购代理机构指定邮箱的，视为无效备份响应文件。 4、磋商响应文件提交截止时间前，供应商仅提交了备份响应文件而未将电子加密响应文件上传至政府采购云平台的，投标无效。 |
| 19 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密响应文件的解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密响应文件的在线解密。电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。 2、电子加密响应文件未在规定时间内成功解密的，若供应商按要求提交了备份响应文件的，供应商可按照自身意愿确认是否同意由采购代理机构上传备份响应文件，如同意，供应商须填写《启用备份响应文件申请书》（详见本须知附表二），于解密失败之后、接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构解压缩备份响应文件，按政采云平台操作规范将备份响应文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密响应文件自动失效；否则，视为响应文件撤回。 3、供应商电子加密响应文件未在规定时间内成功解密的且未按要求提交了备份响应文件的，投标无效。 |
| 20 | 磋商样品 | 不需要 □ 需要 |
| 21 | 履约担保 | 不需要 需要 合同签订后7个工作日内，成交供应商须以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等非现金方式向采购人提交合同价款2.5%的履约担保。 |
| 22 | 磋商文件获取时间及获取方式 | 1、获取时间： / 至磋商响应文件提交截止时间前。 2、获取方式：供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）申请获取采购文件。操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。 注：以上获取磋商文件方式为依法获取磋商文件方式，采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用。 |
| 23 | 磋商响应文件提交截止时间 | 2022年6月13日上午9:00止(北京时间) |
| 24 | 磋商响应文件提交时间及地点 | 本项目实行电子投标，供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前将加密的电子版磋商响应文件上传到政采云系统中。 |
| 25 | 磋商响应文件解密开始时间及磋商地点 | 磋商响应文件解密开始时间：2022年6月13日上午9:00 (北京时间) 磋商地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）（线上）；瑞安市公共资源交易中心三楼开标室（线下）。 |
| 26 | 磋商程序 | 1．采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有磋商供应商准时在线参加。 2．开标时，政采云平台自动提取所有磋商响应文件，提示采购代理机构和磋商供应商按磋商文件规定的方式和时间在线解密。磋商供应商在线解密的时间为磋商截止时间起30分钟。 3．磋商供应商的电子磋商响应文件未在规定时间内成功解密的，供应商按要求提交了备份响应文件和解压缩密码的，由采购代理机构按政采云平台操作规范将备份响应文件上传。 4．解密结束后，各供应商授权代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（详见本须知附表一）并签字后扫描，以电子邮件方式传送至采购代理机构指定电子邮箱。 5．磋商小组审阅响应文件。 6．磋商小组分别与各供应商在线磋商并确定最终方案。 7．磋商小组根据磋商情况确定最终采购需求，供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。 8．磋商小组对资格文件进行评审。 9．磋商小组对商务技术响应文件进行评审。 10．磋商小组要求所有实质性响应供应商进行线上最后报价（需加盖公章），否则其磋商响应文件作无效标处理。 11．由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 12．磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。 13．在系统上公布评审结果。 特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
| 27 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 28 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | 预留份额专门面向中小企业采购项目 1、本项目所属行业：其他未列明行业，磋商供应商应属于磋商文件中明确的行业所对应的中小企业/小微企业。 2、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 3、中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，磋商响应文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的要求并符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号》文件确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 4、残疾人福利性单位是指磋商响应文件中提供残疾人福利性单位声明函且符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。 5、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 □ 未预留份额专门面向中小企业采购项目 |
| 29 | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
| 30 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于磋商阶段的约定，按采购公告、磋商供应商须知、评定办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 31 | 合同管理 | 1、成交供应商与采购人签订合同后，二个工作日内将合同上传至政采云平台进行备案公示。 2、采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
| 32 | 备注 | - 请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致响应文件解密失败。 - 请务必确保响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败。 - 在磋商响应文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成响应文件解密失败。 - 供应商未按采购文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责。 - 成交供应商在领取中标通知书时提供全套纸质磋商响应文件一正三副。 |

## 附表一 政府采购活动现场确认声明书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司（采购组织机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系  □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2022年   月   日

## 附表二 启用备份响应文件申请书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

（采购人名称）                 ：

我公司参与       （项目名称）      （项目编号：           ）投标，已按本项目磋商文件要求提供备份响应文件。我方电子加密响应文件解密失败，现申请贵方启用备份响应文件上传至政采云平台，备份响应文件解压缩密码：                    。

如备份响应文件上传失败，我方愿意承担一切风险和责任。

磋商供应商全称（盖章）：

日     期：

## （二）总   则

- 说明

  - 本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政资金。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安市潘岱街道办事处；

  - 采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司；

  - 磋商供应商：磋商供应商是响应采购、参加磋商竞争的依法成立的供应商；

  - 电子加密响应文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件，文件后缀格式为.jmbs；

  - 备份响应文件：指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，文件后缀格式为.bfbs；提交的备份响应文件需打包压缩并加密。

  - 电子签章：磋商供应商通过“政府采购云平台”办理的CA锁加盖的签章；

  - 成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商；

  - 磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

  - 日期：指公历日；

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的磋商供应商

  - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

  - 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

  - 特定资格条件：具备市政行业设计丙级及以上资质或市政行业（须同时包含道路工程和排水工程）专业丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。

  - 本项目不接受联合体投标。

- 中小企业认定

  - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

  - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

  - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 信用查询

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购代理机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：采购代理机构登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站查询各磋商供应商信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标人，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，招标采购单位将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 保密与披露事项

  - 磋商供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他磋商供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 磋商供应商自购买磋商文件之日起，须承诺承担本竞争性磋商项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三方外传。

  - 采购机构有权将磋商供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审磋商响应文件的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。

- 磋商费用

  - 磋商供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 现场踏勘：自行前往

- 磋商委托

  - 如磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。授权委托书需具备以下几项条件：

a.加盖单位公章；

b.法定代表人签字或盖章；

C.授权代表身份证件复印件（扫描件）。

## （三）磋商文件说明

- 磋商文件构成

  - 磋商文件是用以阐明所需服务，以及竞争性磋商、磋商程序和相应的合同条款。“磋商文件”由下述部分组成：

第一部分  采购公告

第二部分  磋商供应商须知

第三部分  竞争性磋商服务内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  磋商响应文件格式

第六部分  评定办法

第七部分  信贷政策

第八部分  补充通知及答疑（若有）

  - 本磋商文件要求磋商供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。

- 磋商文件的澄清或修改

  - 提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改；澄清或者修改在“浙江省政府采购网”上发布更正公告，潜在供应商请自行到政采云平台下载澄清（更正）文件；澄清（更正）文件是磋商文件的组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自行承担。

  - 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购代理机构可酌情推迟磋商响应文件提交截止时间和磋商响应文件开始解密时间，并在澄清公告中说明。

## （四）磋商响应文件的编制

- 磋商响应文件的说明

  - 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表盖章（或签字）。

  - 供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，否则磋商小组将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致无效。

- 磋商响应文件的形式

  - 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成磋商响应文件编制，采用CA数字证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密响应文件”和“备份响应文件”。

  - 电子加密响应文件：指数据电文形式的后缀名.JMBS文件。供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。

  - 备份响应文件：指数据电文形式的后缀名.BFBS文件。在供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用。提交的备份响应文件需打包压缩并加密。

- 磋商响应文件的组成

  - 磋商响应文件应包括“资格文件”、“商务技术响应文件”和“报价要求响应文件”三部分：

第一部分：资格文件

1.1基本资格条件

- 供应商须在磋商响应文件中出具符合以下情况的证明材料（四选一）：

- 如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

- 如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

- 如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

- 如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。

- 关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

（见第五部分附件一）

- 1.2  落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。

- 供应商须在磋商响应文件中出具符合以下情况的证明材料（三选一）：

- 中小企业声明函；（中小微企业投标时适用）        （见第五部分附件二）

- 残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）

- （见第五部分附件三）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（监狱企业投标时适用）；                           （格式自拟）

1.3  特定资格条件：具备市政行业设计丙级及以上资质或市政行业（须同时包含道路工程和排水工程）专业丙级及以上资质或工程设计综合甲级资质。

二、商务技术响应文件

- 法定代表人授权委托书；                             （见第五部分附件四）

- 磋商函；                                           （见第五部分附件五）

- 建议少量偏离表；                                   （见第五部分附件六）

- 磋商供应商简介；                                           （格式自拟）

- 供应商相关认证证书及相关荣誉证书（如有）；

- 其他证明文件（如有）。

- 2019年1月1日以来业绩一览表；                       （见第五部分附件七）

- 拟派项目负责人情况表；                               （见第五部分附件八）

- 拟投入本项目人员配备情况表；                         （见第五部分附件九）

- 拟投入设备及工具一览表；                             （见第五部分附件十）

- 对本项目的理解和技术措施；                                   （格式自拟）

- 排水管网方案设计；                                          （格式自拟）

- 排查检测实施方案；                                          （格式自拟）

- 安全施工方案及其他措施；                                    （格式自拟）

- 重点难点分析及建议；                                        （格式自拟）

- 服务期计划及保证措施；                                      （格式自拟）

- 后续服务；                                                  （格式自拟）

- 磋商供应商认为需要提供的文件和资料；

三、报价要求响应文件

- 报价一览表；                                        （见第五部分附件十一）

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明、执照等证明材料均加盖供应商公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 磋商响应格式填写说明

  - 磋商供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件的要求编制完整的磋商响应文件关联定位、加密并递交。未提供格式的，请各磋商单位自行拟定格式。

  - 磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由磋商供应商自行负责。

  - 磋商供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的磋商供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 磋商响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果磋商响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致评标委员会作出对其不利的判断和分析。

- 磋商有效期

  - 提交磋商响应文件截止日起90日历天，磋商响应文件应保持有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应磋商而予以否决。

  - 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求磋商供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。磋商供应商可拒绝前述要求，对于同意该要求的磋商供应商，既不要求也不允许其修改最终磋商响应文件。

- 磋商报价

  - 磋商供应商提供的服务（或货物或工程）价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。

  - 最后的磋商报价与首次报价不一致的，其报价明细表中各项报价需另行明确，各项报价均按同比例下调。

- 磋商响应文件的式样和签署

  - 磋商响应文件中所须加盖公章的地方均采用CA电子签章或供应商公章；所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）均按磋商文件要求由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 磋商供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

  - 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

  - 磋商供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在磋商响应文件中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由磋商供应商承担。

## （五）磋商响应文件的提交

- 磋商响应文件的提交

  - 供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。

  - 建议供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（磋商响应文件提交截止时间之前）的备份响应文件为准。供应商未按要求提交备份响应文件的，视为无效备份响应文件。

- 磋商响应文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密响应文件。补充或者修改电子加密响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商需按要求重新发送最新的备份响应文件。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，将被政采云平台拒收。

- 磋商截止时间

  - 本次采购的磋商开始时间及磋商响应文件提交截止时间：见本磋商文件“采购公告”。采购代理机构收到磋商响应文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了磋商开始时间的情况下，采购代理机构、采购人和磋商供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）磋商与评审

- 磋商

  - 磋商时间和地点：见本磋商文件“采购公告”。

  - 采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，磋商供应商均应登录政采云平台准时在线参加。供应商未在线参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- 磋商小组

  - 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人的代表和有关专家共三人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

- 磋商工作程序

  - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有供应商准时在线参加。

  - 开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密响应文件的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密响应文件的在线解密。

  - 解密结束后，供应商代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》并签字后扫描，以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱。

  - 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行在线磋商（如磋商小组一致认定某磋商供应商提供的磋商响应文件的技术和服务要求均满足磋商文件的要求，可不再分别磋商），并确定最终方案。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

  - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求磋商供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权代表签字（或盖章）或加盖单位公章。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应供应商在报价时限内提交最后报价并加盖公章，否则其报价响应文件作无效处理。最后报价是供应商磋商响应文件有效组成部分。

  - 如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并拒绝改变，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

  - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 关于评审的说明

  - 磋商供应商或采购组织单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同磋商供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装，或在一个磋商供应商的磋商响应文件内遗留有其他磋商供应商的签名、盖章等不属于本磋商供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，采购组织单位协助磋商供应商撤换或更改磋商响应文件的；

- 采购组织单位泄露有意向参加政府采购的磋商供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同磋商供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家磋商供应商成交或轮流成交的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

  - 在磋商时下列情况按照无效投标处理：

- 报价不是固定的或超过预算金额的或超过最高限价的或统一下浮率大于等于100%或统一下浮率低于0%或未填写的；

- 在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受磋商小组修正的报价或报价明显不合理而磋商供应商不能合理说明的；

- 在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

- 在资格评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

- 主要采购服务的技术规格和参数不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 存在不良信用记录的（指磋商文件的（二）总则 第5条：信用查询）；

- 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- 授权代表签字且未提供有效法定代表人授权委托书的；

- 磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应采购文件的要求的；

- 磋商响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未在报价时限内提交最后报价的；

- 电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

- 磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份磋商响应文件”的；

- 未按规定提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的；

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效；

- 在磋商结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

- 磋商响应文件中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料扫描件加盖供应商公章的；

- 磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

  - 磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审总得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术、商务得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最后报价及技术、商务得分均相同时，由采购人决定排名。

  - 如果候选成交人的报价高于最高限价或明显偏离市场正常价格时，磋商小组将取消其成交资格并对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

  - 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 成交供应商的确定

  - 采购机构按磋商小组的评审结果，确定第一成交预选供应商为成交供应商，当第一成交预选供应商因故不能成交时，可以确定第二成交预选供应商为成交供应商，以此类推。

  - 采购机构将在“浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布《成交结果公示》，公告期限为1个工作日。

- 磋商过程保密

  - 磋商之后，直到授予磋商供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向磋商供应商或其他无关的人员透露。

- 否决任何或所有磋商的权利

  - 磋商小组经评审，认为所有磋商都不符合磋商文件要求的，可以否决所有磋商。

  - 如果成交预选供应商不能按照磋商文件要求及其磋商响应文件的承诺签订合同或其磋商响应文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予成交备选供应商。如果成交备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或拒绝任何磋商，并宣布采购无效，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的磋商供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。磋商供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。磋商供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

  - 供应商也可在政采云系统--项目采购--询问质疑投诉中在线提交质疑，如对质疑回复不满，可通过浙江政务服务网--政府采购投诉处理--在线办理向财政部门提起投诉（注意：需在线质疑后才可在线投诉），并电话告知相关采购人、代理机构、财政部门。

- 质疑受理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

受理地址：瑞安市安福路28号三楼

受理电话：0577-65802277

- 质疑受理机构：瑞安市潘岱街道办事处

受理地址：瑞安市潘岱街道

受理电话：0577-58905161

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科

投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉电话：0577-65827570

## （七）授予合同

- 成交通知

  - 在磋商有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

  - 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

  - 成交供应商不遵守磋商文件或磋商书的要约、承诺，擅自修改报价或在发出成交通知书后，借故拖延、拒签合同者，采购机构取消其成交资格。

  - 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

- 采购结果通知

采购机构在发出《成交通知书》的同时在“浙江省政府采购网” （网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布成交公告。

- 代理服务费

本次采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费根据预算价按发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准收取，不足捌仟元按捌仟元收取，采购代理服务费不在报价中单列（各磋商供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取成交通知书前付清。

## （八）履约验收

- 履约验收

  - 采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的，应当对验收结果进行书面确认。

  - 完整细化编制验收方案。采购人或采购人委托采购代理机构应当根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收；工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

  - 完善验收方式。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，磋商供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

  - 严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对磋商供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

  - 验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向磋商供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第三部分  竞争性磋商内容及要求

- 一、概述

- 此份采购内容及要求是磋商文件的一部分，包括所有条款的具体说明及要求，磋商供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的服务（货物或工程）进行报价。

- 现场踏勘：各磋商供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次投标所需的现场资料及数据，磋商供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

- 本次采购设一个标段，磋商供应商须对采购范围内的全部内容进行报价，而不允许只对其中部分内容进行报价，否则投标将被否决，谢绝联合投标。

- 本次采购的产品（服务）所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准。

- 磋商供应商需按磋商文件的要求完成所有工作。按要求提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品（服务）必须满足磋商文件中提出的相关技术要求。

- 在报价之前，磋商供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

- 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。本项目执行促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业政府采购政策。鼓励在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

- 二、采购内容及技术要求

- 采购总说明

  - 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

  - 供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

  - 技术要求及标准的执行包括但不仅限以下技术规范及标准

- （1）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

- （2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

- （3）《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

- （4）《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

- （5）《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68-2007；

- （6）《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

- （7）《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

- （8）《中华人民共和国道路交通安全法》

- （9）《温州市“污水零直排区”建设调查技术指南暨工作指导手册（试行）的通知》（温治水办【2018】97号）

- （10）《浙江省“污水零直排区”建设行动方案》浙治水办【2018】28号

- （11）《温州市“污水零直排区”建设总体方案》温政办【2018】68号

- （12）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016版）；

- （13）《给排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；

- （14）《给排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

- （15）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

- （16）《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2013）

- （17）其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求。

- 供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

  - 供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对下列要求作出实质性回应。

- 采购内容及具体要求

  - 总述：根据《浙江省“污水零直排区”创建行动方案》要求，按照“全面排查、管网先行、整治跟进、整体推进”的思路设计了“污水零直排区”实施建设方案，本方案通过污染源调查、机器人等设备（如管道机器人、管道潜望镜、管道声呐等）输助地上地下全摸排、RTK地理信息测绘、QV/CCTV检测等技术手段理清雨污管网现状、摸清污染源底数，彻底实现污水“应截尽截、应处尽处”的“污水零直排区”建设目标。在此基础上利用互联化+云平台技术集成一套污水零直排区建设智能化信息系统，将建设资料整合为一张电子信息化图，“一张图”贯彻污水零直排区排查、建设、运行、监管的全过程，具有高度集成、数据开放、定位精准、可追溯、易操作等特点，并能破解地下污水管网的情况不清、重复建、反复建、难追溯、难监管等难题。

- 排水建设与管理是乡镇建设的一个重要组成部分，它对保障全镇居民的正常生活，提高居民生活质量，改善全镇投资环境，促进经济繁荣发展，确保人民群众生命财产安全，有着极其重要的现实意义。随着全镇经济、建设的发展和社会的不断进步，排水系统与人民生活的影响越来越大。为及时了解掌握雨污水管网设施的运行情况，查清管道内污水的来源，管道损坏等，同时对管道进行清淤疏通，泥浆及固化物的凿除，确保排水设施完好和排水畅通，现需对瑞安市安阳街道进行普查。在合同履行过程中中标供应商实施的工作量按实统计，结算金额依据中标人的综合单价及作业量进行计算，并须采购人确认同意。

  - 采购内容：瑞安市潘岱街道江都社区农村污水提质提标改造工程前期排查及设计项目

  - 服务范围：具体服务内容以清单内容和采购人实际需求为准；服务区域：瑞安市潘岱街道江都社区片区；范围图如下

  - 采购内容及综合单价最高限价：

    - 涉水污染源调查

| - 序号 | - 调查范围 | - 涉水污染源调查类别 | - 单位 | - 暂定工作量 | - 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 涉水污染源 | - 入户污染源调查 | - 户 | - 600 | - 75 |

    - CCTV检测、QV检测、清淤

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 暂定工作量 | - 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - CCTV检测 | - 米 | - 7000 | - 30 |

    - 雨污混接点调查、测绘

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 暂定工作量 | - 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 雨、污水管道开井调查、测绘 | - 米 | - 28000 | - 5 |

    - 相关资料台账的编制整理，设计

| - 序号 | - 项目名称 | - 具体工作内容 | - 单位 | - 暂定工作量 | - 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 整理系统台账（资料整理收集） | - 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | - 项 | - 1 | - 160000 |
| - 2 | - 设计 | - 包括方案设计、初步设计、施工图设计、概算编制及招标投标、施工期间的服务等，初步设计及施工图会审费用已包含。 | - 项 | - 1 |  |

- 注：1）本次报价采用固定统一下浮率报价方式进行报价。投标报价已包括设计、检测费用、测绘费用、人员费用（交通费、住宿费、劳务费）、买样费、材料费、报告文本费（检测报告、质量分析报告等的编制打印）、车辆设备使用费、机械设备使用费、企业管理费、利润、税金、采购代理服务费、不可预见费及处理一切伤亡事故等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购人有权要求成交供应商派人员随采购人前往现场调查踏勘，成交供应商应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

- 2）从事以上作业会出现需要疏通及清捞等情形，疏通及清捞时采用人工或机械作业由各磋商供应商自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

- 3）本项目清淤所需用水由成交供应商负责，实施过程中有窨井盖损坏的由成交供应商负责更换。供应商在投标过程中需自行考虑所需费用

- 4）投标报价填报：本次投标品目采购人已设最高单价限价，各磋商供应商在采购人设定的最高单价限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报投标统一下浮率。投标统一下浮率保留二位小数（第三位四舍五入）。

- 5）磋商供应商认为为完成本采购文件规定的项目承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标报价中，今后不得以任何理由追加或调整。

- 6）工作量暂定，结算按实际工作量*中标综合单价{中标综合单价=最高限价*（1-中标统一下浮率）}办理。其中“2.4.4”项目的费用按项承包，按本项中标综合单价结算。

- 7）本项目调查须根据采购人要求进行，并提供相对应的调查及修复方案至采购人，由采购人确定方案后再进行施工图设计。

- 8）本项目调查须根据采购人要求分区块进行，并提供相对应的调查及修复方案至采购人。

- 三、工作内容

- 通过地上摸排、地下摸排对排查区域内的污染源进行全摸排，整理、评估、理清雨、污水的来源、流向及归处（包含企业建筑立面坚管的雨污情况以及接入地下管道的情况），查清雨、污水是否全收集、全处理，摸清污水处理设施是否完善，保证数据真实可靠，实现污染源全定位。

- 雨、污水管网及附属设施现状调查与数据库建立。地下部分利用CCTV勘察等技术手段对现有排水管网（包括隐蔽管网）进行全面排查，精确定位（标高和坐标），理清管径尺寸、连接状况雨污合流情况、埋深、材质、流向等基本信息，查清管道内部是否有结构性与功能缺陷，并将相应信息转给到地形图上。全面掌握管网现状，建立管网信息化数据库。

- 排水管道与检查井现状调查及缺陷评估。通过闭路电视检测技术等判定排水管道中结构性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况，判定检查井的缺陷类型、位置、数量和状况，评估判断管道的损坏程序，并给出管道的修复建议。

- 雨污混接情况现状调查与评估。通过收集资料，现场踏勘，水量测算、水质检测等手段掌握污水水质及管网基本情况，检查是否存在雨污管道混接情况，计算混接密度，给出整改建议。

- 需按《城镇排水管道检测与评估技术规程（CJJ181-2012）》出具检测及评估报告。

- 管道疏通、清淤。对采购人委托的排查范围内排水管道内沉积的淤泥、窨井内的淤泥负责疏通清淤，清理出的淤泥由中标人自行合法消纳，淤泥的倾倒及倾倒地点需符合各主管部门的要求，如出现因淤泥乱倾倒被处罚的，责任与后果由供应商负责，以上一切费用包含在投标总价中。

- 化粪池无害化处置。对服务范围内的化粪池进行排查并进行现场无害化处理。

- 隔油池（餐厨废弃油脂）处置。对服务范围内的隔油池（餐厨废弃油脂）排查并有合法规范的处置能力。

- 具体工作内容包括：清单管道接入排摸、管道冲洗、临排、窨井、检查井及沉井清捞、封拆管道堵头、CCTV检测、QV检测、污泥外运、管道内泥浆及固化物凿除清运、系统台账整理并在CAD地形图上标注管径、排水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨排水混接标注、支管位置及管径、检查井位置和间距等内容，并形成电子稿的区域排水管网图。

- 根据实际需要对排水管道做CCTV检测。

- 管道内淤积物临时堆放及处置：每天清出的淤泥、垃圾、泥浆及固化物应及时清运并自行处置。

- 排查详细内容：

  - 雨污主管网清淤、排查、CCTV检测；

  - 雨污支管网（雨污毛细血管）清淤、排查；

  - 入户调查：

    - 企事业排水调查（含企事业内部雨污管网排查）；

    - 商业排水调查；

    - 居民排水调查；

- 零直排相关表格填写、汇总；管网排查CAD图纸编制；CCTV影像资料记录、编制、汇总；总体排查报告编制等。

- 成果要求

- 按照《城镇排水管道检测与评估技术规程（CJJ181-2012）》及采购人的具体需求提供检测成果，检测成果包括：提供技术设计书、地下管线排查工作报告、地下管线排查综合成果表、调查检测评估报告6份（光盘、文档），地下管线CAD图（须含有管线及检查井的属性、结构性缺陷和功能性缺陷，管线及检查井的标高、位置坐标、管径尺寸、连接状况、雨污合流情况、埋深、材质、流向，标注污染源）和属性数据库及智慧零直排系统平台兼容的格式；零直排创建要求的相关资料；钢制市政雨污水检查井标识牌。成果汇编，形成宣传册；整改完成后绘制管网竣工图。

- 设计要求

- （1）总体要求

- 1）工程设计应遵守国家有关法律法规，必须符合工程建设强制性标准，标准和内容必须按照本工程项目的有关要求。

- 2）工程设计应在其排查报告的基础上，坚持节约资源、确保安全、提高质量利于运行和降低造价的原则，进行全面细致的方案比选，确保设计结果技术可行、经济合理。

- 3）成交供应商在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；成交供应商如果在其设计文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；采购人拥有成交供应商所提交的全部设计文件的使用权和受益权，并使用于招标项目。

- （2）方案设计：成交供应商根据排查结果对需要施工的项目进行方案设计，设计方案经采购人同意后再进行下一步设计。

- （3）施工图设计阶段设计要求

- 1）基本要求

- A、施工图设计图纸和相应说明文件要完整，内容、深度要符合国家和建设部的规定，文字说明、图纸要准确清晰，整个文件必须经过严格校审。

- B、依据的规程、规范及相关文件：针对项目的实际情况，列出应遵循的标准、规程和规范，并提出工程各部分实施时需要注意的问题和突发情况的处理方式。

- C、成交供应商需配合采购人进行各有关项目报批、项目审查和施工图审查工作，提供审查用的技术资料，进行必要的汇报解释，以及根据审查意见做不超出范围的修改补充，直至满足工程建设需要。

- D、服从采购人的安排，确保工程设计的编制进度和质量。

- E、成交供应商负责工程实施过程中的施工配合工作、必要的完善修改工作，并必须根据投标文件的要求派驻相应资质人员常驻施工现场，直至工程竣工验收。

- F、成交供应商需派人参与并指导项目各个环节的验收工作，以及工程试运行、调试等工作。

- G、成交供应商需根据工程验收需要，出具相应的总结和验收报告书等文件。

- 2）设计技术要求

- A、设计先进合理，技术安全可靠。

- B、工程总概算科学准确，工程造价与运行成本经济合理。

- C、保证设计质量、配合工程实施、提供优质服务的措施得力。

- D、设计结果必须符合国家规范和标准及采购人有关要求。若设计结果达不到国家规范和标准及采购人有关要求必须重新设计，并按设计费的5%进行处罚。

- E、工程招标、施工过程中如需调整，经采购人确认后设计成交供应商应做好配合工作，出具相关联系单。

- 3）后期服务要求

- A、成交供应商须提供从验收合格之日起，两年内免费提供后期设计指导，负责对其实施项目提供现场服务，并要求成交供应商在接到采购人的电话后24个小时内响应到达现场，并最迟在第 3 个工作日内提供解决方案，以保证项目的正常进行。

- B、成交供应商必须按规定程序和有关要求进行实施，服务过程中的各种设计质量及人身财产安全意外，其责任由中标供应商承担，采购人人不承担任何责任。

- 4）成果要求：成交供应商无相应资质及能力提供施工图设计的需将该部分工作分包给有相应资质及能力的设计单位负责实施；并在施工图上盖相应的资质章。

- 配合工程施工，解决施工过程中出现的属于排查的问题。

- 四、具体要求

- 管道普查工作范围

  - 通过肉眼观测、潜望镜或 CCTV 查清检查井或管道的管径、长度、埋深等详细情，明确各类排水口、检查井、截留设施等基本情况；

  - 通过肉眼观测、潜望镜或 CCTV 查清不明污水处渗入的来源情况；

  - 管路淤积、排水不畅等原因的调查，如有淤积垃圾或淤泥堆积现象的，需要对管道疏通清淤；疏通后再对该段管道重新进行检测。

  - 采用潜望镜或 CCTV 排查的还需要查清管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测；

  - 工作范围包含抽水、气囊封堵。

- 管道普查要求

  - 管道普查的基本程序要求

- 检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备（含办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，淤积严重污染源较多区域需要经采购人确认，需要进行潜望镜或 CCTV 检测的还需对内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。检测任务较简单及工作量较小时，上述程序可酌情简化。

  - 管道普查前应搜集如下资料

    - 已有排水管线图；

    - 管道的竣工图或施工图等技术资料；

    - 已有管道检测资料；

    - 评估所需的相关资料。

  - 现场踏勘应包括下列内容

    - 察看测区的地物、地貌、交通和管道分布等情况；

    - 开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；

    - 核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等；

    - 管道沿线各类排水口、检查井、截流设施等排水设施埋设的基本情况。

  - 技术检测方案应包括下列内容

    - 检测任务的委托方、施工方，检测任务、目的和工期要求；

    - 管道概况、现场交通条件及对已有资料的分析；

    - 技术方案（包括管道检测及预处理）；

    - 作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

    - 可能存在的问题和对策；

    - 工作量估算及工作进度计划；

    - 人员组织、设备、材料计划；

    - 拟提交的成果资料。

  - 现场管道普查应包括下列内容

    - 设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通部门的指示封闭道路后再作业；

    - 管道预处理，气囊临时封堵、吸污、清洗、抽水等；

    - 仪器设备自检；

    - 管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；

    - 检测完成后应及时清理现场，保养设备。

  - 缺陷分布图的编绘应符合下列要求

    - 缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61 和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68 的有关规定绘制。测区较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；

    - 管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

    - 图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

  - 管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。以声纳检测的渠箱缺陷定位应按系统实际量测位置以数值表示。

  - 管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号、地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

  - 管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和光盘（录像带）四大类进行编号和组卷。

  - 管道检测成果可置入数字市政系统，并建立动态管理机制。

  - 管道检测现场施工必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6 的有关规定。

  - 普查类检测项目，成交供应商的现场负责人应全程见证现场检测过程，并及时确认管道的重大缺陷。

  - 影像资料要求

    - 缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录像复核。

    - 缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸确认。

    - 对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

    - 缺陷图片应采用现场最佳角度和最清晰的图片方式，特殊情况下也可采用对看录像抓取图片的方式。

- 入户调查要求

  - 各类排水户调查包括：调查范围内所有排放污水（废水）的排水户，包括生活小区、各类工业企业（园区）、商用楼宇、公建设施、医院、学校、农贸市场、机关事业单位、各小行业排水户等。

  - 各类排水户调查要查清市政接管位置、排水性质、排水规模、出口管径、管底标高、受纳水体或管道、排水设施内部现状情况等信息。

  - 调查成果：各类排水户调查调查成果要包括排水户调查登记表、排水户汇总表、排水户问题清单、现状排水平面图。

- 人员要求：满足本项目要求至少配备6人及以上的专业人员，其中至少包含一名给排水工程师、一名潜水员，一名CCTV检测人员（闭路电视检测技术人员）、一名安全员及一名资料员。

- 五、项目工期、质量及安全目标

- 工期目标

  - 服务期30日历天，后续服务至工程竣工验收合格。经采购人确认具体的作业区域并划分区块后，根据采购人指定的区块20天内完成该区块面积内的全部现场作业，同时要求成交供应商每完成采购人指定区块的若干调查主体的检测后，在10天内提供完整的成果报告；服务期结束后成交供应商必须对整体施工期进行跟踪服务。项目实施过程中采购人因工作安排或管网运行调度而导致服务期超过30日历天，则不属于成交供应商逾期提供服务责任范围，但成交供应商必须继续履行合同义务直至采购人要求的所有作业任务完成，且成交供应商须考虑和承担因此造成服务期延长而产生的有关费用（视作已包含在本次投标报价中），采购人不予补偿该费用。

- 质量目标

  - 淤泥杂物清理干净、管道畅通，出具符合采购人要求的排查报告。排查报告格式参考主管部门提供的格式。

- 安全目标：实现“双零”目标，即：即零安全事故，零伤亡率。

- ① 施工在人流量车流量较大的地段，安全警示标志、隔离设施必须设置到位。

- ② 运输车辆停放要整齐合理，不影响其他车辆及行人出入。

- ③ 下井或进箱涵前必须先检测井内或箱涵内空气质量，达标后方可下井作业。

- ④ 下井作业人员须佩带安全帽。

- ⑤ 必须在作业现场配备井下救急的防毒面具。而且必须使用供压缩空气的隔离式防毒面具（例如压缩空气呼吸器），严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具。

- ⑥ 下井前必须检查有关急救器材是否完好，做好保障工作。

- ⑦ 安排好井上监护人员。

- ⑧ 封堵口放水前，必须确定所有人员已离井，并逐一清点。

- ⑨ 作业完成后，监护人员必须逐一清点人员。

- ⑩ 使用发电机时，接电线路要合理规范，并装设漏电保护器。

- 不限于以上措施。

- 作业目标

  - 施工前，先现场摸查，探明管道及检查井淤积堵塞情况、水流量等情况。并查明每条道路排水管道的上下游，自上游向下游对排水主管道进行疏通、清淤，以免上游来水对管道造成二次淤积，对于水流量较大的管道，在管道的上游暂时封堵，以利于施工。封堵后时刻注意封堵口上游水流蓄积量，管道蓄水到一定量时要通知作业人员返回地面，打开封堵口，将水放掉，以免积水溢出路面，造成不良影响。积水行排后再重新封堵，作业人员继续下井施工，采用这种方法循环施工。雨天时停止作业，拆掉封堵确保管网行排。

  - 在检查井清淤前，事先打开排水检查井井盖通风，使井内的有害气体挥发释放，下井作业之前必须检测有毒有害气体和井下氧气含量，达到安全标准后监护人员进行安全交底，方可下人作业。

  - 管道内堵塞物、淤积物（混凝土块），用管道疏通机疏通后，以高压水枪反复冲洗冲刷管壁，使杂物淤泥等流入检查井内沉淀，采用吸淤车或泥浆泵等设备抽吸，在井上进行袋装化，沉淀后装入运输车。检查井内空间狭小，不易清理干净的碎土及工具不易清理的地方，可人工清理，用短把铁锹井内铲泥，灰桶装运至井上，淤泥需袋装化装入运输车。破除原始封堵、残墙、断根；破除大管径内的混凝土块。清理的泥浆、混凝土块、建筑垃圾等废弃物不能随意倾倒，必须运至合法的消纳场所。管道疏通设备自带发电机提供电源。

  - 清理完一个路段后，用高压水枪将检查井等再冲洗一遍，对不易清理干净的碎土及工具不易清理的地方再次冲洗干净，确保彻底清理。

  - 清理完毕后，清扫作业现场。

- 六、项目成果

- 完成本项目的实施后，根据采购人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

- 在项目实施过程中，要求成交供应商根据采购人的要求，即时出具成果报告，以便采购人安排其它工作。

- 在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括成果表数据、检测录像数据、缺陷照片数据、缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书等。

- 书面资料数量：一式六份。

- 施工图数量：一式六份。

- 七、付款方式

- 成交供应商须以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等非现金方式向采购人提交预算价2.5%的履约担保。（保函应满足以下几个条件：①见索即付：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日；③如果由于服务期延误或银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函；④保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。采购人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，采购人有权不予收讫）。（以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：①从供应商基本账户转出；②履约担保退还时间：采购人在工程竣工验收合格后15日内退还履约担保（无息）。）。

- 在合同签订后，供应商人员、设备进驻现场后7个工作日内，采购人向成交供应商支付预算价40%的预付款（预付款抵作进度款）（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）。

- 按排查和设计全部完成后采购人向成交供应商支付预算价45%的款项，待整体工程施工完成验收并合格后30天内采购人向供应商支付至实际工作款项的100%（实际工作价款=∑（各项目中标综合单价×实际工作量）），若采购人一直未施工完成，剩余款项2年后需支付给成交供应商（从提交设计终稿之日起开始计算）。根据温治水办[2018]97号文件中的规定，成交供应商须将所需资料全部收集完毕并提交给采购人。

- 注：①工作量暂定，结算按实际工作量*中标综合单价{中标综合单价=最高限价*（1-中标统一下浮率）}办理。其中“相关资料、台账的编制整理”的费用按项承包，按本项中标综合单价结算。各磋商供应商请自行到现场勘查工作量（勘察核实费用自理），在报价过程中充分考虑该风险，综合报价。

- ②成交供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票。

- ③根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监〔2022〕3号。

- ④对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

- 符合本项目合同条款“第六条  完成质量要求”和“第七条  违约责任”内情形而产生的扣款，将在当期应付款项中予以扣除。

- 八、项目工程质量与验收

- 工程的质量标准为一次性验收合格。CCTV检测时须通知采购人到场查看确认。

- 质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因成交供应商原因工程质量达不到约定的质量标准，供应商承担违约责任。

- 工程质量验收参照CJJ68-2007《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》、CJJ61-2003/J217-2003《城市地下管线探测技术规程》相关标准执行，但该项目的管内所有淤泥应全部清理干净，清淤清洁度须达到100%。

- 排水管线及检查井视频测绘资料将作为疏通清淤验收参考资料，视频录像必须完整并包含检查井周边情况，及显示时间、路段与管段等相关信息。

- 项目工程竣工后，成交供应商须按国家工程竣工有关规定向采购人提供完整竣工资料(包括企业管道接入、管径、长度、排水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨排水混接标注、支管位置及管径、窨井及沉井位置、检查井位置和间距、影像资料、CCTV检测、CAD电子文档、管网的检测报告及检查井的检测报告等内容)。

- 九、安全文明施工措施

- 施工期间成交供应商应做好施工现场的安全文明施工要求，所有费用均包含在投标总价中。采购人或有关部门对现场安全施工、创建城市等提出整改意见的，成交供应商必须及时予以整改，如不及时予以整改的,由成交供应商整改，整改费用从项目款中扣除。

- 施工期间成交供应商须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

- （1）道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由成交供应商负责。

- （2）项目完成过程中，成交供应商应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤事故，各种纠纷以及突发事件，其一切责任和后果由成交供应商自己承担。

- 承包人应按要求做好城市创建相关工作，材料设备等堆放按照施工现场指定地点堆放，及时清理淤泥、垃圾等，由此引起的费用由承包人自行承担。

- 加强淤泥、垃圾运输管理，规范淤泥、垃圾等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序；本项目淤泥、垃圾运输车应参照相关法律法规、规定执行，并允许分包给专业的运输公司。

- 施工噪声污染的处理措施：项目实施过程中成交供应商应采用噪声低的设备，并制定合理可行的减弱噪音的措施等。

# 第四部分  合同条款

瑞安市潘岱街道江都社区农村污水提质提标改造工程前期排查及设计项目合同

合同编号：

项目名称：

甲  方：

乙  方：

签订日期：     年      月     日

采购人：                                    （以下简称甲方）

供应商：　　　　　　　    　　              （以下简称乙方）

经过竞争性磋商，甲方将乙方作为瑞安市潘岱街道江都社区农村污水提质提标改造工程前期排查及设计项目的成交供应商。依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将瑞安市潘岱街道江都社区农村污水提质提标改造工程前期排查及设计项目工作委托乙方实施。乙方接受甲方委托，在甲方委托事宜范围内依法组织开展瑞安市潘岱街道江都社区农村污水提质提标改造工程前期排查及设计项目工作。经甲乙双方协商一致，签订如下协议：

第一条  基本情况

1、采购内容：瑞安市潘岱街道江都社区农村污水提质提标改造工程前期排查及设计项目。

2、服务范围：具体服务内容以清单内容和采购人实际需求为准；

3、服务区域：瑞安市潘岱街道江都社区片区。

4、服务期限：自20     年   月  日—20   年   月  日，后续服务至工程竣工验收合格。

5、合同单价：

（1）涉水污染源调查

| - 序号 | - 调查范围 | - 涉水污染源调查类别 | - 单位 | - 暂定工作量 | - 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 涉水污染源 | - 入户污染源调查 | - 户 | - 600 |  |

- （2）CCTV检测、QV检测、清淤

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 暂定工作量 | - 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - CCTV检测 | - 米 | - 7000 |  |

- （3）雨污混接点调查、测绘

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 暂定工作量 | - 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 雨、污水管道开井调查、测绘 | - 米 | - 28000 |  |

- （4）相关资料台账的编制整理，设计

| - 序号 | - 项目名称 | - 具体工作内容 | - 单位 | - 暂定工作量 | - 综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 整理系统台账（资料整理收集） | - 编制背景资料、调查目的、调查情况、服务内容、设备使用、技术路线及调查方法、法律法规；绘制CAD图纸，统计、梳理调研结果，撰写整体调研报告等。 | - 项 | - 1 |  |
| - 2 | - 设计 | - 包括方案设计、初步设计、施工图设计、概算编制及招标投标、施工期间的服务等，初步设计及施工图会审费用已包含。 | - 项 | - 1 |  |

注：1）上述综合单价已包括设计、检测费用、测绘费用、人员费用（交通费、住宿费、劳务费）、买样费、材料费、报告文本费（检测报告、质量分析报告等的编制打印）、车辆设备使用费、机械设备使用费、企业管理费、利润、税金、采购代理服务费、不可预见费及处理一切伤亡事故等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

2）本项目清淤所需用水由成交供应商负责，实施过程中有窨井盖损坏的由成交供应商负责更换。

3）以上工作量暂定，结算按实际工作量*中标综合单价{中标综合单价=最高限价*（1-中标统一下浮率）}办理。其中“2.4.4”项目的费用按项承包，按本项中标综合单价结算。

4）本项目调查须根据采购人要求进行，并提供相对应的调查及修复方案至采购人，由采购人确定方案后再进行施工图设计。

5）本项目调查须根据采购人要求分区块进行，并提供相对应的调查及修复方案至采购人。

第二条  甲方委托乙方的具体事项

（一）工作内容

1、通过地上摸排、地下摸排对排查区域内的污染源进行全摸排，整理、评估、理清雨、污水的来源、流向及归处（包含企业建筑立面坚管的雨污情况以及接入地下管道的情况），查清雨、污水是否全收集、全处理，摸清污水处理设施是否完善，保证数据真实可靠，实现污染源全定位。

2、雨、污水管网及附属设施现状调查与数据库建立。地下部分利用CCTV勘察等技术手段对现有排水管网（包括隐蔽管网）进行全面排查，精确定位（标高和坐标），理清管径尺寸、连接状况雨污合流情况、埋深、材质、流向等基本信息，查清管道内部是否有结构性与功能缺陷，并将相应信息转给到地形图上。全面掌握管网现状，建立管网信息化数据库。

3、排水管道与检查井现状调查及缺陷评估。通过闭路电视检测技术等判定排水管道中结构性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况，判定检查井的缺陷类型、位置、数量和状况，评估判断管道的损坏程序，并给出管道的修复建议。

4、雨污混接情况现状调查与评估。通过收集资料，现场踏勘，水量测算、水质检测等手段掌握污水水质及管网基本情况，检查是否存在雨污管道混接情况，计算混接密度，给出整改建议。

5、需按《城镇排水管道检测与评估技术规程（CJJ181-2012）》出具检测及评估报告。

6、管道疏通、清淤。对采购人委托的排查范围内排水管道内沉积的淤泥、窨井内的淤泥负责疏通清淤，清理出的淤泥由中标人自行合法消纳，淤泥的倾倒及倾倒地点需符合各主管部门的要求，如出现因淤泥乱倾倒被处罚的，责任与后果由供应商负责，以上一切费用包含在投标总价中。

7、化粪池无害化处置。对服务范围内的化粪池进行排查并进行现场无害化处理。

8、隔油池（餐厨废弃油脂）处置。对服务范围内的隔油池（餐厨废弃油脂）排查并有合法规范的处置能力。

9、具体工作内容包括：清单管道接入排摸、管道冲洗、临排、窨井、检查井及沉井清捞、封拆管道堵头、CCTV检测、QV检测、污泥外运、管道内泥浆及固化物凿除清运、系统台账整理并在CAD地形图上标注管径、排水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨排水混接标注、支管位置及管径、检查井位置和间距等内容，并形成电子稿的区域排水管网图。

10、根据实际需要对排水管道做CCTV检测。

11、管道内淤积物临时堆放及处置：每天清出的淤泥、垃圾、泥浆及固化物应及时清运并自行处置。

12、排查详细内容：

12.1、雨污主管网清淤、排查、CCTV检测；

12.2、雨污支管网（雨污毛细血管）清淤、排查；

12.3、入户调查：

12.3.1、企事业排水调查（含企事业内部雨污管网排查）；

12.3.2、商业排水调查；

12.3.3、居民排水调查；

13、零直排相关表格填写、汇总；管网排查CAD图纸编制；CCTV影像资料记录、编制、汇总；总体排查报告编制等。

14、成果要求

按照《城镇排水管道检测与评估技术规程（CJJ181-2012）》及采购人的具体需求提供检测成果，检测成果包括：提供技术设计书、地下管线排查工作报告、地下管线排查综合成果表、调查检测评估报告6份（光盘、文档），地下管线CAD图（须含有管线及检查井的属性、结构性缺陷和功能性缺陷，管线及检查井的标高、位置坐标、管径尺寸、连接状况、雨污合流情况、埋深、材质、流向，标注污染源）和属性数据库及智慧零直排系统平台兼容的格式；零直排创建要求的相关资料；钢制市政雨污水检查井标识牌。成果汇编，形成宣传册；整改完成后绘制管网竣工图。

15、设计要求

（1）总体要求

1）工程设计应遵守国家有关法律法规，必须符合工程建设强制性标准，标准和内容必须按照本工程项目的有关要求。

2）工程设计应在其排查报告的基础上，坚持节约资源、确保安全、提高质量利于运行和降低造价的原则，进行全面细致的方案比选，确保设计结果技术可行、经济合理。

3）成交供应商在其工作范围内应确保其各自独立准备的全部设计文件在中国境内外都没有且也不会侵犯任何第三方的知识产权（包括但不限于著作权、商标权、专利权）或专有技术或商业秘密；成交供应商如果在其设计文件中使用或包含任何其他人的知识产权或专有技术或商业秘密，应保证已经获得权利人的合法、有效、充分的授权；采购人拥有成交供应商所提交的全部设计文件的使用权和受益权，并使用于招标项目。

（2）方案设计：成交供应商根据排查结果对需要施工的项目进行方案设计，设计方案经采购人同意后再进行下一步设计。

（3）施工图设计阶段设计要求

1）基本要求

A、施工图设计图纸和相应说明文件要完整，内容、深度要符合国家和建设部的规定，文字说明、图纸要准确清晰，整个文件必须经过严格校审。

B、依据的规程、规范及相关文件：针对项目的实际情况，列出应遵循的标准、规程和规范，并提出工程各部分实施时需要注意的问题和突发情况的处理方式。

C、成交供应商需配合采购人进行各有关项目报批、项目审查和施工图审查工作，提供审查用的技术资料，进行必要的汇报解释，以及根据审查意见做不超出范围的修改补充，直至满足工程建设需要。

D、服从采购人的安排，确保工程设计的编制进度和质量。

E、成交供应商负责工程实施过程中的施工配合工作、必要的完善修改工作，并必须根据投标文件的要求派驻相应资质人员常驻施工现场，直至工程竣工验收。

F、成交供应商需派人参与并指导项目各个环节的验收工作，以及工程试运行、调试等工作。

G、成交供应商需根据工程验收需要，出具相应的总结和验收报告书等文件。

2）设计技术要求

A、设计先进合理，技术安全可靠。

B、工程总概算科学准确，工程造价与运行成本经济合理。

C、保证设计质量、配合工程实施、提供优质服务的措施得力。

D、设计结果必须符合国家规范和标准及采购人有关要求。若设计结果达不到国家规范和标准及采购人有关要求必须重新设计，并按设计费的5%进行处罚。

E、工程招标、施工过程中如需调整，经采购人确认后设计成交供应商应做好配合工作，出具相关联系单。

3）后期服务要求

A、成交供应商须提供从验收合格之日起，两年内免费提供后期设计指导，负责对其实施项目提供现场服务，并要求成交供应商在接到采购人的电话后24个小时内响应到达现场，并最迟在第 3 个工作日内提供解决方案，以保证项目的正常进行。

B、成交供应商必须按规定程序和有关要求进行实施，服务过程中的各种设计质量及人身财产安全意外，其责任由中标供应商承担，采购人人不承担任何责任。

4）成果要求：成交供应商无相应资质及能力提供施工图设计的需将该部分工作分包给有相应资质及能力的设计单位负责实施；并在施工图上盖相应的资质章。

16、配合工程施工，解决施工过程中出现的属于排查的问题。

（二）具体要求

1、管道普查工作范围

1.1、通过肉眼观测、潜望镜或 CCTV 查清检查井或管道的管径、长度、埋深等详细情，明确各类排水口、检查井、截留设施等基本情况；

1.2、通过肉眼观测、潜望镜或 CCTV 查清不明污水处渗入的来源情况；

1.3、管路淤积、排水不畅等原因的调查，如有淤积垃圾或淤泥堆积现象的，需要对管道疏通清淤；疏通后再对该段管道重新进行检测。

1.4、采用潜望镜或 CCTV 排查的还需要查清管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测；

1.5、工作范围包含抽水、气囊封堵。

2、管道普查要求

2.1、管道普查的基本程序要求

检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备（含办理占道施工许可证、管道特殊预处理许可手续等），现场检测及初步判读，淤积严重污染源较多区域需要经采购人确认，需要进行潜望镜或 CCTV 检测的还需对内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。检测任务较简单及工作量较小时，上述程序可酌情简化。

2.2、管道普查前应搜集如下资料

2.2.1、已有排水管线图；

2.2.2、管道的竣工图或施工图等技术资料；

2.2.3、已有管道检测资料；

2.2.4、评估所需的相关资料。

2.3、现场踏勘应包括下列内容

2.3.1、察看测区的地物、地貌、交通和管道分布等情况；

2.3.2、开井目视检查管道的水位、淤泥和井内构造等情况；

2.3.3、核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等；

2.3.4、管道沿线各类排水口、检查井、截流设施等排水设施埋设的基本情况。

2.4、技术检测方案应包括下列内容

2.4.1、检测任务的委托方、施工方，检测任务、目的和工期要求；

2.4.2、管道概况、现场交通条件及对已有资料的分析；

2.4.3、技术方案（包括管道检测及预处理）；

2.4.4、作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

2.4.5、可能存在的问题和对策；

2.4.6、工作量估算及工作进度计划；

2.4.7、人员组织、设备、材料计划；

2.4.8、拟提交的成果资料。

2.5、现场管道普查应包括下列内容

2.5.1、设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通部门的指示封闭道路后再作业；

2.5.2、管道预处理，气囊临时封堵、吸污、清洗、抽水等；

2.5.3、仪器设备自检；

2.5.4、管道实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；

2.5.5、检测完成后应及时清理现场，保养设备。

2.6、缺陷分布图的编绘应符合下列要求

2.6.1、缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61 和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68 的有关规定绘制。测区较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；

2.6.2、管道缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

2.6.3、图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

2.7、管道检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道缺陷或结构特征在管道环向上的位置时应采用时钟表示法。以声纳检测的渠箱缺陷定位应按系统实际量测位置以数值表示。

2.8、管道检测成果报表必须包括：工程名称（或合同号）、检测时间、天气、操作者、所持检测资格证书编号、地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

2.9、管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和光盘（录像带）四大类进行编号和组卷。

2.10、管道检测成果可置入数字市政系统，并建立动态管理机制。

2.11、管道检测现场施工必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6 的有关规定。

2.12、普查类检测项目，成交供应商的现场负责人应全程见证现场检测过程，并及时确认管道的重大缺陷。

2.13、影像资料要求

2.13.1、缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录像复核。

2.13.2、缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸确认。

2.13.3、对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

2.13.4、缺陷图片应采用现场最佳角度和最清晰的图片方式，特殊情况下也可采用对看录像抓取图片的方式。

3、入户调查要求

3.1、各类排水户调查包括：调查范围内所有排放污水（废水）的排水户，包括生活小区、各类工业企业（园区）、商用楼宇、公建设施、医院、学校、农贸市场、机关事业单位、各小行业排水户等。

3.2、各类排水户调查要查清市政接管位置、排水性质、排水规模、出口管径、管底标高、受纳水体或管道、排水设施内部现状情况等信息。

3.3、调查成果：各类排水户调查调查成果要包括排水户调查登记表、排水户汇总表、排水户问题清单、现状排水平面图。

4、人员要求：满足本项目要求至少配备6人及以上的专业人员，其中至少包含一名给排水工程师、一名潜水员，一名CCTV检测人员（闭路电视检测技术人员）、一名安全员及一名资料员。

（三）项目工期、质量及安全目标

1、工期目标

1.1、服务期30日历天，后续服务至工程结束。经采购人确认具体的作业区域并划分区块后，根据采购人指定的区块20天内完成该区块面积内的全部现场作业，同时要求成交供应商每完成采购人指定区块的若干调查主体的检测后，在10天内提供完整的成果报告；服务期结束后成交供应商必须对整体施工期进行跟踪服务。项目实施过程中采购人因工作安排或管网运行调度而导致服务期超过30日历天，则不属于成交供应商逾期提供服务责任范围，但成交供应商必须继续履行合同义务直至采购人要求的所有作业任务完成，且成交供应商须考虑和承担因此造成服务期延长而产生的有关费用（视作已包含在本次投标报价中），采购人不予补偿该费用。

2、质量目标

2.1、淤泥杂物清理干净、管道畅通，出具符合采购人要求的排查报告。排查报告格式参考主管部门提供的格式。

3、安全目标：实现“双零”目标，即：即零安全事故，零伤亡率。

① 施工在人流量车流量较大的地段，安全警示标志、隔离设施必须设置到位。

② 运输车辆停放要整齐合理，不影响其他车辆及行人出入。

③ 下井或进箱涵前必须先检测井内或箱涵内空气质量，达标后方可下井作业。

④ 下井作业人员须佩带安全帽。

⑤ 必须在作业现场配备井下救急的防毒面具。而且必须使用供压缩空气的隔离式防毒面具（例如压缩空气呼吸器），严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具。

⑥ 下井前必须检查有关急救器材是否完好，做好保障工作。

⑦ 安排好井上监护人员。

⑧ 封堵口放水前，必须确定所有人员已离井，并逐一清点。

⑨ 作业完成后，监护人员必须逐一清点人员。

⑩ 使用发电机时，接电线路要合理规范，并装设漏电保护器。

不限于以上措施。

4、作业目标

4.1、施工前，先现场摸查，探明管道及检查井淤积堵塞情况、水流量等情况。并查明每条道路排水管道的上下游，自上游向下游对排水主管道进行疏通、清淤，以免上游来水对管道造成二次淤积，对于水流量较大的管道，在管道的上游暂时封堵，以利于施工。封堵后时刻注意封堵口上游水流蓄积量，管道蓄水到一定量时要通知作业人员返回地面，打开封堵口，将水放掉，以免积水溢出路面，造成不良影响。积水行排后再重新封堵，作业人员继续下井施工，采用这种方法循环施工。雨天时停止作业，拆掉封堵确保管网行排。

4.2、在检查井清淤前，事先打开排水检查井井盖通风，使井内的有害气体挥发释放，下井作业之前必须检测有毒有害气体和井下氧气含量，达到安全标准后监护人员进行安全交底，方可下人作业。

4.3、管道内堵塞物、淤积物（混凝土块），用管道疏通机疏通后，以高压水枪反复冲洗冲刷管壁，使杂物淤泥等流入检查井内沉淀，采用吸淤车或泥浆泵等设备抽吸，在井上进行袋装化，沉淀后装入运输车。检查井内空间狭小，不易清理干净的碎土及工具不易清理的地方，可人工清理，用短把铁锹井内铲泥，灰桶装运至井上，淤泥需袋装化装入运输车。破除原始封堵、残墙、断根；破除大管径内的混凝土块。清理的泥浆、混凝土块、建筑垃圾等废弃物不能随意倾倒，必须运至合法的消纳场所。管道疏通设备自带发电机提供电源。

4.4、清理完一个路段后，用高压水枪将检查井等再冲洗一遍，对不易清理干净的碎土及工具不易清理的地方再次冲洗干净，确保彻底清理。

4.5、清理完毕后，清扫作业现场。

（四）项目成果

1、完成本项目的实施后，根据采购人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

2、在项目实施过程中，要求成交供应商根据采购人的要求，即时出具成果报告，以便采购人安排其它工作。

3、在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括成果表数据、检测录像数据、缺陷照片数据、缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书等。

4、书面资料数量：一式六份。

5、施工图数量：一式六份。

（五）项目工程质量与验收

1、工程的质量标准为一次性验收合格。CCTV检测时须通知采购人到场查看确认。

2、质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因成交供应商原因工程质量达不到约定的质量标准，供应商承担违约责任。

3、工程质量验收参照CJJ68-2007《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》、CJJ61-2003/J217-2003《城市地下管线探测技术规程》相关标准执行，但该项目的管内所有淤泥应全部清理干净，清淤清洁度须达到100%。

4、排水管线及检查井视频测绘资料将作为疏通清淤验收参考资料，视频录像必须完整并包含检查井周边情况，及显示时间、路段与管段等相关信息。

5、项目工程竣工后，成交供应商须按国家工程竣工有关规定向采购人提供完整竣工资料(包括企业管道接入、管径、长度、排水走向、标高、流量、管道材质、有无支管、雨排水混接标注、支管位置及管径、窨井及沉井位置、检查井位置和间距、影像资料、CCTV检测、CAD电子文档、管网的检测报告及检查井的检测报告等内容)。

（六）安全文明施工措施

1、采购人或有关部门对现场安全施工、创建城市等提出整改意见的，成交供应商必须及时予以整改，如不及时予以整改的,由成交供应商整改，整改费用从项目款中扣除。

2、施工期间成交供应商须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

（1）道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由成交供应商负责。

（2）项目完成过程中，成交供应商应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤事故，各种纠纷以及突发事件，其一切责任和后果由成交供应商自己承担。

3、承包人应按要求做好城市创建相关工作，材料设备等堆放按照施工现场指定地点堆放，及时清理淤泥、垃圾等，由此引起的费用由承包人自行承担。

4、加强淤泥、垃圾运输管理，规范淤泥、垃圾等散装物料运输管理秩序，维护城市道路的整洁和市容环境秩序；本项目淤泥、垃圾运输车应参照相关法律法规、规定执行，并允许分包给专业的运输公司。

5、施工噪声污染的处理措施：项目实施过程中成交供应商应采用噪声低的设备，并制定合理可行的减弱噪音的措施等。

第三条  履约保证金及合同价款的支付

1、成交供应商须以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函等非现金方式向采购人提交预算价2.5%的履约担保。（保函应满足以下几个条件：①见索即付：即在成交供应商没有实施合同或者未履行合同义务时，采购人不需要出具任何证明和理由，只要看到成交供应商违约，就可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日；③如果由于服务期延误或银行、保险公司要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函；④保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。采购人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，采购人有权不予收讫）。（以银行转账、转帐支票、银行汇票等形式提交的：①从供应商基本账户转出；②履约担保退还时间：采购人在工程竣工验收合格后15日内退还履约担保（无息）。）。

2、在合同签订后，供应商人员、设备进驻现场后7个工作日内，采购人向成交供应商支付预算价40%的预付款（预付款抵作进度款）（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）。

3、按排查和设计全部完成后采购人向成交供应商支付预算价45%的款项，待整体工程施工完成验收并合格后30天内采购人向供应商支付至实际工作款项的100%（实际工作价款=∑（各项目中标综合单价×实际工作量）），若采购人一直未施工完成，剩余款项2年后需支付给成交供应商（从提交设计终稿之日起开始计算）。根据温治水办[2018]97号文件中的规定，成交供应商须将所需资料全部收集完毕并提交给采购人。

注：①工作量暂定，结算按实际工作量*中标综合单价{中标综合单价=最高限价*（1-中标统一下浮率）}办理。其中“相关资料、台账的编制整理”的费用按项承包，按本项中标综合单价结算。各磋商供应商请自行到现场勘查工作量（勘察核实费用自理），在报价过程中充分考虑该风险，综合报价。

②成交供应商必须开具合同金额100%的正式税务发票。

③根据《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推进经济稳进提质的通知》浙财采监〔2022〕3号。

④对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第四条  转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人；

2、除施工设计和需要特殊处理的项目外；其他除非得到甲方的书面同意，乙方不得分包给他人。

3、如有转让和未经需甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

第五条  税

1、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第六条  完成质量要求

1、项目负责人为            ，服务期间乙方不得随意更换项目负责人，否则按每次2万元罚扣；如有特殊情况需要更换，须经甲方同意，且更换的项目负责人要求具有乙方投标文件承诺的资历。

2、采购人有权要求撤换工作不负责任、管理不力、不到位、贻误工作的项目负责人，或造成严重的安全事故和排查质量事故的项目负责人，更换的项目负责人到位时间为发包人发出书面通知后15天内，逾期视为应未到位，并按项目经理到位率处罚处理；

3、主要排查管理人员离开排查现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或采购人的同意；

4、从开工至竣工之日止，项目班组全部成员都应到岗就位。由监理工程师负责对项目负责人、班组人员进行考勤：要求项目负责人到岗率必须达到80%以上（即每月到位不得低于24个日历天，且月份之间的到位天数不得借用，不得连续一周不到位），如达不到80％，项目负责人每缺勤1个日历天处以违约金人民币1000元，其他人员每缺勤1个日历天处以违约金人民币800元（在当期应付排查款中予以扣除）。

5、作业要求：乙方针对本项目污水零直排区排查项目按相关规范进行作业，施工图设计按设计有关规范执行，其他作业内容需按标准、规范实施并满足招标文件、投标文件要求。

6、本项目实施过程中所需的人工、材料、设备设施、与相关部门的协调活动等均由乙方负责。

7、中标供应商在排查作业中的投入设备必须符合磋商文件及磋商响应文件的要求，并且满足项目作业的需要，否则采购人将按每缺少一套（台）处30000元的违约金（在当期应付排查款中予以扣除）。

第七条  违约责任

1、安全文明施工要求：

乙方必须重视安全生产工作，确保合同履行期间不出安全事故。合同履约期间，乙方未按照安全作业规范要求进行安全作业的，每发现一次扣1000元，如发生安全事故（包括交通事故），由乙方承担一切责任及损失。

2、合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方均有权单方面解除合同并没收履约保证金，由此引起的损失由乙方承担。

3、处罚制度：

（1）乙方在施工过程中未按要求做好围护或施工人员未穿戴安全防护设备的，每发现一次扣1000元。

（2）乙方提交的成果有造假行为的，每发现一处扣除该部分服务经费，并扣除履约保证金。

（3）乙方提交的成果资料未达到作业规范要求的，成果资料将被甲方退回且进行重新调查并提供符合要求的成果资料，工期不予延续。

（4）因中标人原因造成工期延误，逾期违约金的计算方法为：合同服务期延误15天内（含15天），每推迟一天，按结算价款的万分之一支付违约金。工期延误超过15天后，每推迟一天按结算价款的万分之五支付违约金。逾期违约金的上限限额为结算价款的3%。

（5）提前完工的奖励：无。

第八条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续180天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  诉讼

在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。

第十条  合同生效及其它

1、本次项目的采购文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

2、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经乐清市财政局（政府采购监管处）审批，并签书面补充协议报乐清市财政局（政府采购监管处）备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十一条  合同附件

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书；

4、中标通知书。

第十二条  争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可向项目实施所在地人民法院提请诉讼。

第十三条 附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式  五 份，双方各执 二 份，招标代理机构执 一 份。

甲    方：（盖章）                           乙    方：（盖章）

住    所：                                   住    所：

法定代表人或授权代表：                       法定代表人或授权代表：

开户银行：                                   开户银行：

账    号：                                   账    号：

邮政编码：                                   邮政编码：

单位电话：                                   单位电话：

传    真：                                   传    真：

联 系 人：                                   联 系 人：

联系人手机：                                 联系人手机：

合同订立时间：        年    月    日

合同订立地点：

注：1、本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

2、对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

# 第五部分  磋商响应文件格式

磋商供应商提交磋商响应文件须知

  - 磋商供应商应严格按照磋商响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购机构、磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

  - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

  - 采购机构将应用磋商供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商供应商履行合同的合格性及能力。

  - 磋商供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

  - 全部文件应按磋商供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一   关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函

瑞安市潘岱街道办事处：

我公司参与项目名称                （项目编号：    ）投标，郑重承诺具备以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。上述承诺如有虚假，将按“提供虚假材料谋取中标、成交”情形，由采购人取消我公司任何资格（投标/中标/签订合同），且由采购单位/采购代理机构报告至政府采购监管部门。一经监管部门查证属实，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任”规定予以处理。

我单位已知晓前述法律规定，对此无任何异议。

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）▲本承诺函必须提供。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件二   中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加    （单位名称）    的     （项目名称）     采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月    日

  - 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件三   残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件四   法定代表人授权委托书

瑞安市潘岱街道办事处：

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本授权委托书声明：我  （法人代表姓名）  系  （投 标 供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托本单位正式职工：姓名：（授权代表姓名）    职务：           手机号码：           电子邮箱：            为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的      （项目名称）（项目编号）     项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的磋商响应文件的内容。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附：

授权代表身份证复印件粘贴处（正反两面）：

授权代表姓名：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

## 附件五   磋 商 函

瑞安市潘岱街道办事处：

（磋商供应商全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的瑞安市潘岱街道江都社区农村污水提质提标改造工程前期排查及设计项目（项目编号:            ）竞争性磋商采购的有关活动，进行磋商。为此：

  - 提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

  - 据此函，签字人兹宣布同意如下：

    - 该项目的磋商报价以最后轮报价为准（报价一览表附后）；

    - 保证遵守竞争性磋商磋商文件中的有关规定。

    - 保证严格执行双方所签的服务合同，并承担全部规定的责任义务。

    - 磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商磋商文件，包括竞争性磋商采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

    - 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。

    - 本磋商自磋商截止时间之日起90日历天有效。

    - 若我方中标，将保证履行磋商响应文件以及磋商响应文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务。

    - 与本磋商有关的正式通讯地址为：                                     ，

邮编：              ，电话：                  ，传真：             。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件六	  建议与少量偏离表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 磋商文件重述 | 偏离或磋商供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的技术及商务要求。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件七   2019年1月1日以来业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 采购单位 名称 | 合同内容 | 合同签订日期 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

业绩有效性认定：①须同时提供成交通知书和合同扫描件加盖公章，缺一不得分。②如合同文件中未明确业绩特征的，须另提供业主方相关证明，否则不得分。③业绩认定时间以合同签订时间为准。

磋商供应商全称（盖章）：

日    期：

## 附件八   拟派项目负责人情况表

项目名称：                                           项目编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事专业设计年限 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要业绩说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、需提供相关材料并加盖公章，不提供或提供不全或未加盖公章的不得分。

2、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

3、项目负责人如果更换，需征得采购人同意，擅自更换或不到位属严重违约行为。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件九   拟投入本项目人员配备情况表

| 姓名 | 拟从事本项目岗位 | 年龄 | 性别 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 类似服务的经历、业绩、是否有上岗证等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目服务人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书扫描件（加盖公章）。

- 2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

- 3、需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录。（加盖公章）

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件十   拟投入设备及工具一览表

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 设备/工具名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 1. 本表所列为磋商供应商拟投入的设备及工具。

2. 以上车辆、设备应为供应商自有，需提供设备购置发票或行驶证扫描件并加盖公章。

3. 本表中所列设备价格不计入报价，但供应商应在投标价格中考虑设备损耗及有关费用。

4. 此表仅提供了表格形式，磋商供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件十一   报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 统一下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市潘岱街道江都社区农村污水提质提标改造工程前期排查及设计项目 |  |  |

注：

- 本次报价采用固定统一下浮率报价方式进行报价。投标报价已包括设计、检测费用、测绘费用、人员费用（交通费、住宿费、劳务费）、买样费、材料费、报告文本费（检测报告、质量分析报告等的编制打印）、车辆设备使用费、机械设备使用费、企业管理费、利润、税金、采购代理服务费、不可预见费及处理一切伤亡事故等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。采购人有权要求成交供应商派人员随采购人前往现场调查踏勘，成交供应商应派遣投标文件中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

- 各供应商在采购人设定的最高限价的基础上根据企业自身实力及市场行情自行填报统一下浮率，否则其报价无效并作无效标处理。投标统一下浮率保留二位小数（第三位四舍五入）。

- 此表不得自行增减内容，不提供此表的报价，视为没有实质性响应磋商文件要求。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

# 第六部分  评定办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国招标投标法》和浙江省及项目所在地的有关招投标规定、本项目采购文件，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本办法。

一、 评定原则

为最大限度地保护当事人的权益，磋商小组应严格按照磋商文件的技术、商务要求，对磋商响应文件进行综合分析、对比、评价，编制磋商报告。磋商人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正磋商的有关活动。磋商供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其磋商文件将被拒绝。对落标单位，磋商小组不作任何落标解释。

本次评审采取百分制综合评分的方法。评审应遵循公平、公正、科学、择优的原则推荐候选成交人。

二、评标组织

评审工作由采购代理机构组建的磋商小组负责，评审过程由有关部门负责指导监督。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

三、评审组织

1、技术、商务评分：由各评审专家按评标细则，采用记名方式各自评分，此项评分为全部有效评分的算术平均值。如果一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。

2、报价评分：评分应在报价口径一致的评标价基础上进行。评标价应在最后报价的基础上，按照磋商文件约定的因素和方法进行计算。凡属磋商文件原因造成报价范围或报价口径不一致的，应予以扣除。但因磋商供应商自身失误造成多算，少算或漏算，不得调整。评分由磋商小组对磋商响应文件的商务报价进行仔细查阅、分析与计算，并指定专人复核。

3、推荐成交候选人：磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审总得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术、商务得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最后报价及技术、商务得分均相同时，由采购人决定排名。

4、在采购过程中或评审过程中符合要求的磋商供应商小于3家的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》（财库﹝2014﹞214号）文件以及财政部（《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库﹝2015﹞124号））文件规定执行。

四、评定办法

1、评标办法采取综合评分法（百分制法）。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。评分过程中数值计算采用四舍五入法，并保留小数2位。

2、开标后，磋商小组首先对磋商响应文件进行资格性检查和符合性检查，凡磋商供应商资格不符合磋商文件要求、磋商响应文件实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应磋商文件要求者，经磋商小组认定作为无效投标，不再进入后续评审。对磋商响应文件中的疑问，由磋商小组对磋商供应商进行询标，磋商供应商做出书面答复作为磋商响应文件的补充文件，除对投标的算术错误按有关规定处理外，不得在询标过程中修改磋商响应文件的实质性条款内容。

3、磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线提交最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

4、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

五、评分细则和内容：

| 序号 | 评标类型 | 评标内容 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 资格性检查 | 基本资格 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
|  |  |  | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目整体专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。磋商供应商应属于磋商文件中明确的行业所对应的中小企业/小微企业（残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业）。 |
|  |  | 特定资格条件 | 符合磋商文件要求 |
| （二） | 符合性检查 | 磋商供应商名称 | 与营业执照（或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）一致 |
|  |  | 磋商函签字盖章 | 有法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖磋商供应商公章 |
|  |  | 磋商响应文件编制 | 符合磋商文件的编制要求 |
|  |  | 磋商有效期 | 不少于90日历天 |
| （三） | 无效标条款 | ▲磋商响应文件出现下列情况，按照无效投标处理： （1）报价不是固定的或超过预算金额的或超过最高限价的或统一下浮率大于等于100%或统一下浮率低于0%或未填写的； （2）在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受磋商小组修正的报价或报价明显不合理而磋商供应商不能合理说明的； （3）在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； （4）在资格评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； （5）主要采购服务的技术规格和参数不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的； （6）存在不良信用记录的（指磋商文件的（二）总则 第5条：信用查询）； （7）磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； （8）授权代表签字且未提供有效法定代表人授权委托书的； （9）磋商小组认为磋商响应文件未实质性响应采购文件的要求的； （10）磋商响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的； （11）未在报价时限内提交最后报价的； （12）电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的； （13）磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份磋商响应文件”的； （14）未按规定提供关于符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函的； （15）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为无效； （16）在磋商结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的； （17）磋商响应文件中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料扫描件加盖供应商公章的； （18）磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的； （19）存在串标、抬标或弄虚作假情况的； （20）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。 |  |

| （四） | 技术商务评分 | 合计90分 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力 | 3分 | 具有有效的质量管理体系认证证书，得1分；具有有效的环境管理体系认证证书，得1分；具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 注：认证证书的有效性认定：须提供以上证书扫描件加盖单位公章，并以开标当天在全国认证认可信息公共服务平台 (http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）查询到相关证书信息，否则不得分。如因系统故障无法查询，则以供应商提供的证明材料为准。 |
| 2 | 供应商业绩 | 1分 | 供应商2019年1月1日以来承担过类似管线排查或管线设计或排查设计施工总承包业绩的，每个业绩得1分，最高1分。 注：业绩有效性认定：①须同时提供成交通知书和合同扫描件加盖公章，缺一不得分。②如合同文件中未明确业绩特征的，须另提供业主方相关证明，否则不得分。③业绩认定时间以合同签订时间为准。 |
| 3 | 拟投入本项目人员配备情况 | 10分 | 3.1 根据供应商拟投入本项目人员配备情况： ①完全满足本项目需求的得6-8分； ②基本满足本项目需求的得3-6分； ③部分满足本项目需求的得0-3分。 3.2 在磋商文件要求的基础上，供应商拟投入本项目人员每多持有一种证书的得0.5分，最高得2分。 注：①证书为CCTV上岗证、市政排水管道检测工程师职称证书或岗位证书、给排水专业工程师、有毒有害有限空间作业、水环境监测工等五种证书，同一人员不重复计分，同一种证书不重复计分；②需提供社保部门的社会养老保险信息系统出具的投标截止日前近6个月内任意一个月正常缴费的社保缴费记录，未提供或者提供不全的均不得分；③相关证明材料需加盖公章;④磋商文件要求详见《磋商文件》P34“四、具体要求”中“4.人员要求”。 |
| 4 | 对本项目的理解和技术措施 | 12分 | - 结合政策及项目现状阐述对零直排建设的理解： - ①阐述全面、详细、充分的：4-6分； - ②阐述基本全面、详细程度一般、基本充分的：2-4分； - ③阐述简单、不详细的：0-2分。 4.2 根据零直排建设及相关政策的要求，分析本工程建设零直排建设目标的可达成性及技术手段： ①分析全面、技术手段可行且操作性强的得4-6分； ②分析基本全面、技术手段案基本可行且操作性较强得2-4分； ③分析简陋、技术手段不可行且操作性弱得0-2分。 |
| 5 | 排水管网方案设计 | 20分 | 投标供应商根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的设计方案，方案中需包括： - 5.1 设计说明、整体构思和布置： - ①科学性、合理性、可行性高的得4-6分； - ②科学性、合理性、可行性一般的得2-4分； - ③科学性、合理性、可行性较差的得0-2分。 5.2 排水管网整治方案设计合理性、可行性（系统布置、管材选用、基础处理等）： ①方案合理性、可行性高的得4-6分； ②方案合理性、可行性一般的得2-4分； ③方案合理性、可行性较差的得0-2分。 - 5.3 结合本项目污水规划及实际情况，出具项目污水系统设计图、区域内各片区的污水管网收集施工图设计图、接户图： - ①完全满足规划和实际情况，可实施性高的得5.2-8分； - ②大部分满足规划和实际情况，可实施性一般的得2.6-5.2分； - ③基本满足规划和实际情况，可实施性低的得0-2.6分。 |
| 6 | 排查检测实施方案 | 12分 | 磋商供应商根据本项目要求及现场踏勘实际情况提供的工作方案，方案中需包括：（1）排查检测评估工作的总体思路；（2）阐述排查检测的技术方法；（3）具有明确的项目组织机构，并阐述职能分工等。 根据方案的完整性、全面性、科学性、工序是否符合相关规范、是否满足项目要求等情况： ①方案完善、可行性高的得8-12分； ②方案基本完善、可行的得4-8分； ③方案较差、可行性低的得0-4分。 |
| 7 | 安全施工方案及其他措施 | 10分 | 磋商供应商根据本项目的实际情况制定安全文明施工方案和措施，具有明确的安全生产目标、保证体系、环境卫生体系、安全人员设置、管理措施、技术措施、安全防护措施、交通维护措施、安全责任承诺、制定各种紧急防范预案等，且如实交代是否有过重大安全生产事故的申报。 ①方案完善、可行性高的得7-10分； ②方案基本完善、可行的得4-7分； ③方案较差、可行性低的得0-4分。 |
| 8 | 重点难点分析及建议 | 10分 | 针对本项目及片区特点及难点进行技术分析，制定合理化建议及处置方法： ①分析全面、合理，且建议具有针对性的，得7-10分； ②分析基本全面、合理，且针对性较弱的，得4-7分； ③分析较为简单或存在缺漏的，且建议不具针对性的得0-4分。 |
| 9 | 服务期计划及保证措施 | 7分 | 根据项目需求，拟定的服务期计划及保证措施情况： ①计划完善、科学、合理的得5-7分； ②计划较完善、科学、合理的得3-7分； ③计划不完善、科学、合理的得0-3分。 |
| 10 | 后续服务 | 5分 | 根据磋商供应商提供的服务机构和人员等情况，是否具有较强的本地化服务能力以及较强的专业技术队伍，是否能提供快速的售后服务响应等情况： ①完全满足本项目需求，且可行性强的得4-5分； ②基本满足本项目需求，基本可行的得2-4分； ③不满足本项目需求，可行性差的得0-2分。 |
| 5 | 报价评标 | 10分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价（即评标价=1-统一下浮率报价）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分：（评标基准价/评标价）*10分。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 评标价的确定 |  | 初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正： （1）投标文件上传的价格和报价一览表里填写的金额不一致时，以磋商供应商上传的投标文件为准，对磋商供应商的报价进行修正。 （2）投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准； （3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； （6）如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字； （7）▲如磋商供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于重大偏离，磋商小组将对其投标按无效标处理； （8）如磋商供应商的磋商响应文件前后矛盾，磋商小组会将作出不利于磋商供应商的修正。 注（1）~（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商未在规定时间内确认的，其投标文件作无效处理。 |  |

六、决标办法

1、磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审总得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审总得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术、商务得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最后报价及技术、商务得分均相同时，由采购人决定排名。

2、有其他影响中标、成交结果或者可能影响中标、成交结果的情况，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关条款执行。

七、磋商供应商义务

磋商供应商应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存瑞安市公共资源交易中心备查。

未尽事宜按有关法律法规规定执行。

# 第七部分  信贷政策

温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号），中标单位如需要融资，可联系以下银行：

温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-65819553（瑞安） 0577-88093286（温州） |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

3、供应商填表后发送至racgb@126.com