瑞安市玉海文化游览区改造提升工程-玉海楼西侧改造工程 （EPC总承包）监理

磋

商

文

件

项 目  编 号：RYCG20201007

采 购  方 式：竞争性磋商

采   购   人：瑞安安阳中心城区开发建设中心

采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

二○二○年十月

目    录

第一部分  采购公告	- 1 -

第二部分  磋商供应商须知	- 5 -

（一）磋商须知前附表	- 5 -

（二）总   则	- 11 -

（三）磋商文件说明	- 15 -

（四）磋商响应文件的编制	- 15 -

（五）磋商响应文件的提交	- 18 -

（六）磋商与评审	- 19 -

（七）授予合同	- 23 -

第三部分  竞争性磋商内容及要求	- 24 -

一、 概述	- 24 -

二、 磋商内容及具体要求	- 24 -

第四部分  合同条款及格式	- 27 -

一、协议书	- 27 -

二、通用条件	- 29 -

三、专用合同条款通用条件	- 29 -

四、合同附件	- 46 -

五、廉政责任书格式	- 48 -

第五部分  磋商响应文件格式	- 50 -

附件一    关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函	- 51 -

附件二  法定代表人授权委托书	- 52 -

附件三    磋 商 函	- 53 -

附件四	建议与少量偏离表	- 54 -

附件五    磋商供应商情况一览表	- 55 -

附件六    企业2016年1月1日以来监理过类似业绩一览表	- 56 -

附件七    总监理工程师简历表	- 57 -

附件八    拟派本项目现场监理机构主要人员一览表	- 58 -

附件九    监理机构其他人员简历表	- 59 -

附件十   第（大写数字）轮报价一览表	- 60 -

附件十一  中小企业声明函	- 61 -

附件十二  残疾人福利性单位声明函	- 62 -

第六部分  评定办法	- 63 -

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况 瑞安市玉海文化游览区改造提升工程-玉海楼西侧改造工程 （EPC总承包）监理采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2020年10月29日14点30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：RYCG20201007

项目名称：瑞安市玉海文化游览区改造提升工程-玉海楼西侧改造工程 （EPC总承包）监理

采购方式：竞争性磋商

预算金额：65万元

最高限价：65万元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 单位 | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市玉海文化游览区改造提升工程-玉海楼西侧改造工程 （EPC总承包）监理 | 1 | 65 | 项 | 瑞安市玉海文化游览区改造提升工程-玉海楼西侧改造工程 （EPC总承包）监理（详见磋商文件第三部分） |  |

合同履行期限：详见磋商文件第三部分。

本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、基本资格条件：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3、特定资格条件：

（1）企业资质要求：

①房屋建筑工程监理资质丙级及以上；

②市政公用工程监理资质丙级及以上；

③工程监理综合资质；

投标人必须同时具备上述①②项资质或具备③项资质。

（2）项目负责人资格要求：项目负责人即项目总监理工程师，须具有建设部（中华人民共和国住房和城乡建设部）颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程专业或市政公用工程专业，注册执业单位为该投标单位。

（3）其他人员要求：投入本工程的现场机构人员至少应包括：专业监理工程师3名（房屋建筑工程专业、市政公用工程专业、机电安装工程专业各1名）、监理员1名。

三、获取（网上下载）采购文件

时间：2020年10月16日至磋商响应文件提交截止时间前，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点：供应商登录浙江政府采购网（zfcg.czt.zj.gov.cn）申请获取采购文件；

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，填写获取采购文件的申请信息，提交后点击【下载采购文件】即可获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费。仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载招标文件浏览。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2020年10月29日14点30分（北京时间）

地点：本项目实行电子投标，供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前将加密的电子版磋商响应文件上传到政采云系统中。

五、开启

时间：2020年10月29日14点30分（北京时间）

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商通过政采云平台下载安装“政采云电子交易客户端”制作响应文件，同时按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，编制并加密响应文件，供应商未按规定加密的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571637782379）。

2、供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见： http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间。

3、供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。电子招投标全流程操作指南（以下简称操作指南）详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

4、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第4个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线提交，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

5、潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件，未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

6、根据浙财采监〔2012〕11号文件，在投标截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购供应商库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号，以下简称《暂行办法》）规定的中小企业（含微型企业）条件的，在参加本项目投标活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。（如小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品，其所投产品制造商也须满足此规定，方可享受《暂行办法》规定的优惠政策。）。

7、本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：瑞安安阳中心城区开发建设中心

联系人：林女士

联系电话：13958815925

书面质疑受理人:池先生

联系电话：0577-58902713

地址：瑞安市安阳街道罗阳大道968号时代大厦A幢13－15楼

2、采购代理机构信息

名  称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

联系人：李文森

联系电话：15857565731

书面质疑受理人: 朱青

联系电话：0577-65802277

传真：0577-65802277

地点：瑞安市安福路28号三楼

3、同级政府采购监督管理部门信息

名  称：瑞安市财政局政府采购监督管理科

地  址：瑞安市财政局大楼15楼

联系人：张先生

联系电话：0577-65827567

传真：0577-65827570

# 第二部分  磋商供应商须知

## （一）磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 瑞安市玉海文化游览区改造提升工程-玉海楼西侧改造工程 （EPC总承包）监理 |
| 2 | 项目编号 | RYCG20201007 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 出资比例 | 100% |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 采购人 | 采购单位名称：瑞安安阳中心城区开发建设中心 地址：瑞安市安阳街道罗阳大道968号时代大厦A幢13－15楼 联系人：林女士 联系电话：13958815925 |
| 7 | 采购代理机构 | 名称：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司 地址：瑞安市安福路28号三楼 联系人：李文森 联系电话：15857565731 传真：0577-65802277 |
| 8 | 采购内容 | 瑞安市玉海文化游览区改造提升工程-玉海楼西侧改造工程 （EPC总承包）监理（详见磋商文件第三部分） |
| 9 | 项目建设地点 | 瑞安市玉海街道玉海楼西侧地块（西山公园入口和飞云西路三弄通道）。 |
| 10 | 采购范围 | 本项目瑞安市玉海文化游览区改造提升工程-玉海楼西侧改造工程 （EPC总承包）监理。主要包括建筑立面整治、管网改造、上改下、白改黑、绿化景观、夜景亮化、上山台阶及两侧绿化场地提升、巷弄铺装、围墙改造、西山三间房修缮利用及庭院景观美化等以及相关配套设施等所有内容的初步设计优化阶段、施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理等监理服务。 |
| 11 | 工程监理服务期 | （1）设计、施工阶段监理服务期：从监理合同生效起至全部标段工程竣工验收、结算办理、备案； （2）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案完成之日起2年。 |
| 12 | 质量要求 | 合格 |
| 13 | 磋商供应商 资格要求及人员要求 | - 基本资格条件： （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 2、特定资格条件： （1）企业资质要求： ①房屋建筑工程监理资质丙级及以上； ②市政公用工程监理资质丙级及以上； ③工程监理综合资质； 投标人必须同时具备上述①②项资质或具备③项资质。 （2）项目负责人资格要求：项目负责人即项目总监理工程师，须具有建设部（中华人民共和国住房和城乡建设部）颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程专业或市政公用工程专业，注册执业单位为该投标单位。 （3）其他人员要求：投入本工程的现场机构人员至少应包括：专业监理工程师3名（房屋建筑工程专业、市政公用工程专业、机电安装工程专业各1名）、监理员1名。 |
| 14 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受 |
| 15 | 踏勘现场 | 不组织 □ 组织 踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 16 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 17 | 偏离 | 不允许 □ 允许 |
| 18 | 报价货币 | 人民币 |
| 19 | 报价语言 | 中文 |
| 20 | 报价方式 | 固定总价 |
| 21 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价：65万元。 |
| 22 | 磋商报价的 其他要求 | 磋商供应商的监理费应当是在监理服务期内，监理单位按照合同规定的范围所提供全部服务所需要的费用。监理费包括监理工作的额外工作时间、附加工作时间、夜班施工、节假日休息时间加班费及任何原因造成的工期延误所增加的费用。 |
| 23 | 磋商响应文件份数 | 本项目电子响应文件包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件（可选）”，在响应文件编制完成后同时生成。 1．“电子加密响应文件” （文件后缀格式为.jmbs）一份。 2．“备份响应文件”（文件后缀格式为.bfbs）一份。 3．成交供应商在领取成交通知书时按采购人要求提供全套纸质磋商响应文件肆份（一正三副）。 |
| 24 | 磋商有效期 | 磋商响应文件截止时间起90日历天 |
| 25 | 签字或盖章要求 | 磋商响应文件中所须加盖公章的地方可采用CA签章或供应商公章加盖，所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）的地方均按磋商文件要求由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。 |
| 26 | 采购代理机构指定邮箱 | 158531262@qq.com，本磋商文件凡涉及采购代理机构指定邮箱的，均指该邮箱。 |
| 27 | 磋商响应文件形式及提交 | 本项目实行远程电子投标。 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成磋商响应文件编制，采用CA数字证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密响应文件”和“备份响应文件”。 - 电子加密投标文件：指数据电文形式的后缀名.JMBS文件。供应商在投标文件递交截止时间之前将生成的电子加密投标文件递交至政采云平台，供应商未按要求递交的电子加密投标文件，政采云平台将予以拒收。 - 备份响应文件：指数据电文形式的后缀名.BFBS文件。在供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用。 建议供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件以电子邮件方式递交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。递交的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次递交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（磋商响应文件提交截止时间之前）的备份响应文件为准。供应商未在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件提交至采购代理机构指定邮箱的，视为无效备份响应文件。 3.磋商响应文件提交截止时间前，供应商仅提交了备份响应文件而未将电子加密响应文件上传至政府采购云平台的，投标无效。 |
| 28 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理 | 1、开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密响应文件的解密通知，各供应商应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密响应文件的在线解密。电子加密响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。 2、电子加密响应文件未在规定时间内成功解密的，若供应商按要求提交了备份响应文件的，供应商可按照自身意愿确认是否同意由采购代理机构上传备份响应文件，如同意，供应商须填写《启用备份响应文件申请书》（详见本须知附表二），于解密失败之后且接到解密通知后45分钟内以电子邮件方式传送至采购代理机构指定邮箱，由采购代理机构解压缩备份响应文件，按政采云平台操作规范将备份响应文件上传至政采云平台，上传成功后，电子加密响应文件自动失效；否则，视为响应文件撤回。 3、供应商电子加密响应文件未在规定时间内成功解密的且未按要求提交了备份响应文件的，投标无效。 |
| 29 | 磋商样品 | 不需要 □ 需要 |
| 30 | 磋商保证金 | 不需要 □需要 |
| 31 | 履约担保 | □ 不需要 需要 成交供应商须以银行转账/转账支票/银行汇票/银行、保险机构出具的保函等非现金方式向采购人提交合同总价5%的履约担保。 |
| 32 | 磋商文件获取时间及获取地址、方式 | 1、获取时间：2020年10月16日至磋商截止时间前。 2、获取地址、方式：供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）申请获取采购文件。操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。 注：以上获取磋商文件方式为依法获取磋商文件方式，采购公告附件里的采购文件仅供阅览使用。 |
| 33 | 磋商截止时间 | 2020年10月16日下午14:30止(北京时间) |
| 34 | 磋商响应文件递交时间及地点 | 本项目实行电子投标，供应商应当在磋商响应文件提交截止时间前将加密的电子版磋商响应文件上传到政采云系统中。 |
| 35 | 磋商响应文件解密开始时间及磋商地点 | 磋商响应文件解密开始时间：2020年10月16日下午14:30正 (北京时间) 磋商地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。 |
| 36 | 磋商程序 | - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有磋商供应商准时在线参加。 - 开标时，政采云平台自动提取所有磋商响应文件，提示采购代理机构和磋商供应商按磋商文件规定的方式和时间在线解密。磋商供应商在线解密的时间为磋商截止时间起30分钟； - 磋商供应商的电子磋商响应文件未在规定时间内成功解密的，供应商按要求提交了备份响应文件和解压缩密码的，由采购代理机构按政采云平台操作规范将备份响应文件上传。 - 解密结束后，各供应商授权代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》（详见本须知附表一）并签字后扫描，以电子邮件方式传送至采购代理机构指定电子邮箱。 5．由磋商小组评审资格文件； 6．磋商小组对商务技术响应文件进行评审； 7．磋商小组分别与各供应商在线磋商并确定最终方案； 8．供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件； 9．磋商小组要求所有实质性响应供应商进行线上最后报价，若供应商未在报价时限内提交最后报价的，投标无效。 10．由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分； 11．磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。 12．在系统上公布评审结果。 特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
| 37 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
| 38 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | □ 专门面向中小企业采购项目 非专门面向中小企业采购项目。对小型和微型企业服务报价给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：小型、微型企业均扣除_6 % 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 39 | 诚信履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理。 |
| 40 | 解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；仅适用于磋商阶段的约定，按采购公告、磋商供应商须知、评定办法、磋商响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 41 | 合同管理 | 1.成交供应商与采购人签订合同后，2个工作日内将合同上传至政采云平台进行备案公示。 2.采购人在合同签订后七个工作日内要及时向财政监督管理部门申请备案。 |
| 42 | 温馨提醒 | - 根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标成交的供应商，必须事先申请加入“浙江省政府采购供应商库”； 请供应商登入“浙江政府采购网”进行登记注册。 - 请务必确保响应文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致响应文件解密失败。 - 请务必确保响应文件制作时所用的 CA 锁与响应文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致响应文件解密失败。 - 在磋商响应文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成响应文件解密失败。 - 供应商未按磋商文件规定及提醒操作的，引起的一切后果由供应商自行负责 |

## 附表一

政府采购活动现场确认声明书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司（采购代理机构名称）：

本人           （授权代表姓名），经由                              （单位）负责人          （法定代表人）合法授权参加          （编号：      ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

2020年   月   日

## 附表二 启用备份响应文件申请书

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

（采购人名称）                 ：

我公司参与       （项目名称）      （项目编号：           ）投标，已按本项目磋商文件要求提供备份响应文件。我方电子加密响应文件解密失败，现申请贵方启用备份响应文件递交至政采云平台，备份响应文件解压缩密码：                    。

如备份响应文件递交失败，我方愿意承担一切风险和责任。

磋商供应商全称（盖章）：

日     期：

## （二）总   则

- 说明

  - 本次竞争性磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》浙江省及项目所在地的有关政府采购规定，结合本项目的实际，组织和实施。

  - 资金来源：财政资金。

- 定义及解释

  - 采购人：瑞安安阳中心城区开发建设中心。

  - 采购代理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司。

  - 磋商供应商：磋商供应商是响应采购、参加磋商竞争的依法成立的供应商；

  - 成交供应商：系指在本次竞争性磋商中成交的磋商供应商；

  - 磋商小组：磋商小组是依《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》组建的专门负责采购评审工作的临时性机构；

  - 电子加密响应文件：指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件，文件后缀格式为.jmbs；

  - 备份响应文件：指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），文件后缀格式为.bfbs，需打包压缩并加密。

  - 电子签章：磋商供应商通过“政府采购云平台”办理的CA锁进行的签章；

  - 日期：指公历日；

  - 合同：指由采购所产生的合同或合约文件。

  - “书面形式”是指任何手写的、打印的或印刷的文件，包括电报和传真发送。

- 合格的磋商供应商

  - 基本资格条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

（2）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

  - 特定资格条件：

（1）企业资质要求：

①房屋建筑工程监理资质丙级及以上；

②市政公用工程监理资质丙级及以上；

③工程监理综合资质；

投标人必须同时具备上述①②项资质或具备③项资质。

（2）项目负责人资格要求：项目负责人即项目总监理工程师，须具有建设部（中华人民共和国住房和城乡建设部）颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程专业或市政公用工程专业，注册执业单位为该投标单位。

（3）其他人员要求：投入本工程的现场机构人员至少应包括：专业监理工程师3名（房屋建筑工程专业、市政公用工程专业、机电安装工程专业各1名）、监理员1名。

  - 不接受联合体投标。

- 信用查询

  - 信用信息查询的截止时点：以开标当日采购代理机构核实的查询结果为准。

  - 查询渠道与留存方式：招标采购单位登录“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询各投标人信用记录，网页截图并打印存档。

  - 不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。存在不良信用记录的投标人，将被拒绝参与政府采购活动。

  - 联合体投标时，采购人将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 保密与披露事项

  - 磋商供应商不得串通，以不正当的手段妨碍排挤其他磋商供应商，扰乱市场，破坏公平竞争原则。

  - 磋商供应商自购买磋商文件之日起，须承诺承担本竞争性磋商项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三方外传。

  - 采购机构有权将磋商供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审磋商响应文件的人员或与评标有关的人员披露。

  - 采购机构有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合约的资料、成交供应商的名称及地址、成交服务的有关信息以及合约条款等。

- 磋商费用

  - 磋商供应商应承担所有与编写和提交磋商响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 现场踏勘：自行前往

- 磋商委托

  - 如磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。授权委托书需具备以下几项条件：

a.加盖单位公章

b.法定代表人签字或盖章

C. 授权代表身份证件。

## （三）磋商文件说明

- 磋商文件构成

  - 磋商文件是用以阐明所需服务，以及竞争性磋商、磋商程序和相应的合同条款。“磋商文件”由下述部分组成：

第一部分  采购公告

第二部分  磋商供应商须知

第三部分  竞争性磋商服务内容及要求

第四部分  合同条款

第五部分  磋商响应文件格式

第六部分  评定办法

第七部分  补充通知及答疑（若有）

  - 本磋商文件要求磋商供应商作出实质性响应的有关技术和商务条款，将在该条款前以“▲” 醒目标识。

- 磋商文件的澄清

  - 提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改；澄清或者修改在“浙江省政府采购网”上发布更正公告，潜在供应商请自行到政采云平台下载澄清（更正）文件；澄清（更正）文件是磋商文件的组成部分，供应商应及时查看提醒信息，否则后果自行承担。

  - 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购代理机构可酌情推迟磋商响应文件提交截止时间和磋商响应文件开始解密时间，并在澄清公告中说明。

## （四）磋商响应文件的编制

- 磋商响应文件的说明

  - 磋商响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其同一授权代表盖章（或签字）。

  - 供应商必须按磋商文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证磋商响应文件的正确性和真实性，否则磋商小组将作出不利于其投标的评定。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件可能导致无效。

- 磋商响应文件的形式

  - 供应商通过“政采云电子投标客户端”完成磋商响应文件编制，采用CA数字证书进行电子签章和加密并同时生成内容完全一致的“电子加密响应文件”和“备份响应文件”。

- 12.1.1  电子加密响应文件：指数据电文形式的后缀名.JMBS文件。供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。

- 12.1.2  备份响应文件：指数据电文形式的后缀名.BFBS文件。在供应商电子加密响应文件解密异常时应急使用。

- 磋商响应文件的组成

  - 磋商响应文件应包括“资格文件”、“商务技术响应文件”和“报价要求响应文件”三部分：

一、资格响应部分：

1.1基本资格条件

- 供应商须在磋商响应文件中出具符合以下情况的证明材料（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或证照）。；

（2）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；（见第五部分附件一）

1.2特定资格条件

（1）企业资质要求：

①房屋建筑工程监理资质丙级及以上；

②市政公用工程监理资质丙级及以上；

③工程监理综合资质；

投标人必须同时具备上述①②项资质或具备③项资质。

（2）项目负责人资格要求：项目负责人即项目总监理工程师，须具有建设部（中华人民共和国住房和城乡建设部）颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程专业或市政公用工程专业，注册执业单位为该投标单位。

（3）其他人员要求：投入本工程的现场机构人员至少应包括：专业监理工程师3名（房屋建筑工程专业、市政公用工程专业、机电安装工程专业各1名）、监理员1名。

二、技术商务响应部分

- 法定代表人授权委托书；                              （见第五部分附件二）

- 磋商函；                                            （见第五部分附件三）

- 建议少量偏离表（技术与商务部分的偏离须分别填写，均放在此处，如不填写将视为对磋商文件要求无偏差）；                          （见第五部分附件四）

- 磋商供应商情况一览表；                              （见第五部分附件五）

- 磋商供应商自2016年1月1日以来同类项目业绩一览表；（见第五部分附件六）

- 总监理工程师简历表；                                （见第五部分附件七）

- 拟派本项目现场监理机构主要人员一览表；              （见第五部分附件八）

- 监理机构其他人员简历表；                            （见第五部分附件九）

- 拟投入仪器、设备；                                  （格式自拟）

- 项目实施方案；                                    （格式自拟）

- 合理化建议；                                       （格式自拟）

- 服务质量保证措施及承诺；                           （格式自拟）

- 磋商供应商认为需要提供的文件和资料：（如有，扫描件加盖公章）

- 供应商的其它相关认证证书及相关荣誉证书；

- 其他证明文件。

三、报价部分

- 第（大写数字）轮报价一览表；                     （见第五部分附件十）

- 中小企业声明函（如有）；（小微企业投标时适用）   （见第五部分附件十一）

- 残疾人福利性单位声明函；（残疾人福利性单位投标时适用）

（见第五部分附件十二）

- 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（监狱企业投标时适用）；（如有）

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

备注：以上所需的各种证书、证件、证明等须为扫描件并加盖有效的磋商供应商公章，如遇年检或换证等特殊情况须按要求提供相应的证明材料。

- 磋商响应格式填写说明

  - 磋商供应商应在认真阅读磋商文件所有内容的基础上，按照磋商文件及“政采云电子交易客户端”的要求编制完整的磋商响应文件。磋商响应文件按磋商文件中规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件并进行逐一关联响应。磋商响应文件应按照磋商文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购人查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 磋商供应商必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。提供虚假证明的磋商供应商将被取消政府采购供应商资格，并在政府采购宣传媒体上予以公告。

  - 磋商响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应（文中带“▲”标识），否则其投标将被否决。如果磋商响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将可能会导致磋商小组作出对其不利的判断和分析。

- 磋商有效期

  - ▲提交磋商响应文件截止日起90日历天，磋商响应文件应保持有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为非响应磋商而予以否决。

  - 特殊情况下，采购人可于磋商有效期满之前要求磋商供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。磋商供应商可拒绝前述要求，对于同意该要求的磋商供应商，既不要求也不允许其修改最终磋商响应文件。

- 磋商报价

  - 磋商供应商提供的服务价格应该用人民币投标。投标价格应该已经扣除所有商业折扣以及现金折扣。投标报价应包括服务所需缴纳的所有税费和一切费用，费用包括送达使用单位指定地点的一切费用。

  - 根据本次竞争性磋商采购工作要求，最后只允许有一个磋商报价，磋商供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，在磋商结束后提供给采购机构及采购人最优惠的磋商价格。

  - 最后的磋商报价低于首次报价，其报价明细表中各项报价需另行明确，各项报价均按比例下调。

- 磋商响应文件的签署

  - 磋商响应文件中所须加盖公章部分可采用CA电子签章或供应商公章；所涉及法定代表人或授权代表的签字（或盖章）均按磋商文件要求由法定代表人或授权代表本人签字（或盖章）。

- 知识产权

  - 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

  - 磋商供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

  - 报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

  - 磋商供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在磋商响应文件中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由磋商供应商承担。

## （五）磋商响应文件的提交

- 磋商响应文件的提交

  - 供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将生成的电子加密响应文件上传至政采云平台，供应商未按要求提交的电子加密响应文件，政采云平台将予以拒收。

  - 建议供应商在磋商响应文件提交截止时间之前将备份响应文件以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱，邮件标题注明项目名称及供应商名称。提交的备份响应文件需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。如供应商多次提交文件，以采购代理机构指定邮箱收到的最近时间（磋商响应文件提交截止时间之前）的备份响应文件为准。供应商未按要求提交备份响应文件的，视为无效备份响应文件。

- 磋商响应文件的补充、修改与撤回

  - 供应商在响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子加密响应文件。补充或者修改电子加密响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商需按要求重新发送最新的备份响应文件。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，将被政采云平台拒收。

- 磋商截止时间

  - 本次采购的磋商开始时间及磋商响应文件递交截止时间：见本磋商文件“采购公告”。采购代理机构收到磋商响应文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了磋商开始时间的情况下，采购代理机构、采购人和磋商供应商受制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

## （六）磋商与评审

- 磋商

  - 磋商时间和地点：见本磋商文件“采购公告”。

  - 采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启磋商响应文件，磋商供应商均应登录政采云平台准时在线参加。供应商未在线参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

- 磋商小组

  - 本次采购依法组建磋商小组。磋商小组由采购人的代表和有关专家共3人及以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

- 磋商工作程序

  - 采购代理机构按照磋商文件规定的时间通过政采云平台组织开标，所有供应商准时在线参加。

  - 开标后，采购代理机构通过政采云平台向各供应商发出电子加密响应文件的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成电子加密响应文件的在线解密。

  - 解密结束后，供应商代表完整填写《政府采购活动现场确认声明书》并签字盖章后扫描，以电子邮件方式提交至采购代理机构指定邮箱。

  - 磋商小组所有成员集中与单一磋商供应商分别进行在线磋商（如磋商小组一致认定某磋商供应商提供的磋商响应文件的技术和服务要求均满足磋商文件的要求，可不再分别磋商），并确定最终方案。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

  - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求磋商供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，由法定代表人或其授权的代表签字（或盖章）或加盖单位公章。磋商供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线提交最后报价并加盖公章，否则报价作无效处理，最后报价是供应商磋商响应文件有效组成部分。

  - 如磋商小组一致认为某个磋商供应商的报价明显不合理，有降低服务质量、不能诚信履行及不正当竞争的可能时，磋商小组有权通知磋商供应商限期进行解释。若该磋商供应商未在规定期限内做出解释，或做出的解释不合理并拒绝改变，经磋商小组取得一致意见后，可确定拒绝该报价。

  - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分

- 评审

  - 磋商供应商或采购组织单位有下列情形之一的，应按串通行为认定：

- 不同磋商供应商的磋商响应文件由同一单位或人员编制的；

- 不同供应商委托同一单位或人员办理投标事宜的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件中的内容出现非正常的一致，或者报价细目呈明显规律性变化，或在完全可比的情况下投标总价均高于市场平均价的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件载明的项目管理或实施人员出现同一单位的工作人员或同一人的；

- 不同磋商供应商的授权代表为同一单位的工作人员的；

- 不同磋商供应商的磋商响应文件相互混装，或在一个磋商供应商的磋商响应文件内遗留有其他磋商供应商的签名、盖章等不属于本磋商供应商参加政府采购必需的信息资料的；

- 采购响应截止时间后，采购组织单位协助磋商供应商撤换或更改磋商响应文件的；

- 采购组织单位泄露有意向参加政府采购的磋商供应商名称、数量等应当保密的事项的；

- 不同磋商供应商之间私下达成书面或口头协议，指定一家磋商供应商成交或轮流成交的；

- 法律、法规或规章规定的其他串通行为。

  - 在磋商时下列情况按照无效投标处理：

- 任一报价不是固定的或超过任一最高限价或超过财政预算价的；

- 单价与总价不相符，又不接受磋商小组修正的报价或报价明显不合理而磋商供应商不能合理说明的；

- 主要采购服务的技术规格和参数不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

- 在资格评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的；

- 在磋商结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

- 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的；

- 不具备磋商文件中规定资格要求的；

- 磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章；

- 授权代表未提供有效的法定代表人授权委托书的；

- 总监理工程师简历表注明的总监理工程师、提供的证书、投标函中注明的总监理工程师、报价一览表中注明的总监理工程师任一处不一致的；

- 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

- 磋商响应文件中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料扫描件加盖单位公章的；

- 磋商响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未在报价时限内提交有效的最后报价的；

- 电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的；

- 磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份磋商响应文件”的；

- 未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的；

- 被建设行政主管部门限制参加投标或有不良行为记录公示未满期限的；

- 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为

无效；

- 未对磋商文件的实质性要求和条件作出响应；

- 存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为；

- 不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

  - 磋商小组根据综合评分情况，按照评审总得分由高到低顺序成交候选供应商，并编写评审报告。评审总得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列；评审总得分且最后报价相同的，由磋商小组按照技术、商务得分由高到低顺序推荐；评审总得分、最后报价及技术、商务得分均相同时，由采购人决定排名。

  - 如果候选成交人的报价高于最高限价或明显偏离市场正常价格时，磋商小组将取消其成交资格并对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的供应商解释采取这一行动的理由。

- 出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 成交供应商的确定

  - 采购机构按磋商小组的评审结果，确定第一成交预选供应商为成交供应商，当第一成交预选供应商因故不能成交时，可以确定第二成交预选供应商为成交供应商，以此类推。

  - 采购机构将在“浙江省政府采购网”（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn//）上发布《成交结果公示》，公告期限为1个工作日。

- 评标过程保密

  - 磋商之后，直到授予磋商供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向磋商供应商或其他无关的人员透露。

- 否决任何或所有磋商的权利

  - 磋商小组经评审，认为所有磋商都不符合磋商文件要求的，可以否决所有磋商。

  - 如果成交预选供应商不能按照磋商文件要求及其磋商响应文件的承诺签订合同或其磋商响应文件与事实不符，影响采购的公平公开及合同的实施，采购人有权在授予合同前任何时候依照法定程序将合同授予成交备选供应商。如果成交备选供应商仍无法签订合同，采购人将依法不接受或拒绝任何磋商，并宣布采购无效，对受影响的磋商供应商不承担任何责任，也无义务向受影响的磋商供应商解释采取这一行动的理由。

- 质疑与投诉

  - 磋商供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。磋商供应商对采购组织单位的质疑答复不满意或者采购组织单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

  - 对采购公告信息（含供应商资格条件）或网上下载的磋商文件提出质疑的，质疑期限自采购公告或磋商文件发布之日起计算。对实行申请获取的磋商文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得磋商文件之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出，否则，被质疑人可不予受理。

  - 疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（http://www.zjzwfw.gov.cn/），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。

  - 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。磋商供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 质疑受理机构：浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司

受理地址：瑞安市安福路28号三楼

受理电话：0577-65802277

- 质疑受理机构：瑞安安阳中心城区开发建设中心

受理地址：瑞安市安阳街道罗阳大道968号时代大厦A幢13－15楼

受理电话：0577-58902713

- 投诉受理机构：瑞安市财政局政府采购监督管理科

投诉地址：瑞安市财政局大楼15楼

投诉电话：0577-65827570

## （七）授予合同

- 成交通知

  - 在磋商有效期期满之前，采购机构将用书面形式向获接受的成交供应商发出书面的《成交通知书》。《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

- 签订合同

  - 成交供应商按《成交通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同。

  - 磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。成交供应商自发出成交通知书后30天内与采购人签订合同。

  - 成交供应商不遵守磋商文件或磋商书的要约、承诺，擅自修改报价或在发出成交通知书30天内，借故拖延、拒签合同者，采购机构取消该单位的成交权，另选其它磋商供应商成交。

- 采购结果通知

采购机构在发出《成交通知书》的同时在“浙江省政府采购网” （网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）发布成交公告。

- 代理服务费

本次采购代理服务费由成交供应商支付，代理服务费按中标价根据发改办价格（2003）857号文件及国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文件的收费标准收取，不足捌仟元整按捌仟元整收取,采购代理服务费不在报价中单列（各磋商供应商应在报价中予以考虑），该费用必须在领取成交通知书前付清。

# 第三部分  竞争性磋商内容及要求

        - 概述

- 此份采购内容及要求是磋商文件的一部分，包括所有条款的具体说明及要求，磋商供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的服务（货物或工程）进行报价。

- 现场踏勘：各磋商供应商于投标截止时间前自行到现场进行踏勘 ，以获取本次投标所需的现场资料及数据，磋商供应商若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。现场踏勘费用自理。

- 本次采购设一个标段，磋商供应商须对采购范围内的全部内容进行报价，而不允许只对其中部分内容进行报价，否则投标将被否决，谢绝联合投标。

- 磋商供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

- 本次项目服务的标准、规范，应符合国家有关条例及规范。

- 在报价之前，磋商供应商须仔细阅读磋商文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，磋商供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由磋商供应商自行承担。

- 本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

        - 磋商内容及具体要求

- 工程概况

  - 建设地点：瑞安市玉海街道玉海楼西侧地块（西山公园入口和飞云西路三弄通道）。

  - 监理范围及内容：主要包括建筑立面整治、管网改造、上改下、白改黑、绿化景观、夜景亮化、上山台阶及两侧绿化场地提升、巷弄铺装、围墙改造、西山三间房修缮利用及庭院景观美化等以及相关配套设施等所有内容的初步设计优化阶段、施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理等监理服务。

- 施工质量目标

  - 达到国家规定的合格工程质量验收标准。

- 监理现场机构的要求

  - 投入本工程的现场机构人员至少应包括：专业监理工程师3名（房屋建筑工程专业、市政公用工程专业、机电安装工程专业各1名）、监理员1名。

  - 对项目负责人（即总监理工程师）的要求：

    - 具有建设部（中华人民共和国住房和城乡建设部）颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程专业或市政公用工程专业，注册执业单位为该投标单位。

    - 有组织同类项目担任总监的业绩和较高技术管理水平，熟知工程建设的政策、法规和设计、施工规范标准。身体健康，工作责任心强。

    - 要求总监工程师到位率达到75% 以上（每月出勤天数达到 22天（含）以上），进行考核，并结合现场抽查。

  - 对现场监理机构人员的要求：

    - 具备良好的职业道德和严谨的工作作风， 在监理过程中，监理机构的人员不得向被监理方介绍指定分包商和供应商。

    - 提供常驻工地监理人员安排计划表。主要专业监理工程师和监理员每天到现场签到，要求每月出勤天数达到 22 天（含）以上，进行考核，并结合现场抽查。

- 投标报价说明及其他说明

  - 本工程监理费收费标准按国家发改委发改价格[2007]670号文件《建设工程监理与相关服务收费标准》计取工程监理服务费。瑞安市玉海文化游览区改造提升工程-玉海楼西侧改造工程 （EPC总承包）监理采用的取费基数为：2954.7217万元（注：今后不论工程如何变动，中标监理费均不调整）；工程复杂程度调整系数：1.0；专业调整系数：1.0；高程调整系数：1.0。

  - 瑞安市玉海文化游览区改造提升工程-玉海楼西侧改造工程 （EPC总承包）监理：施工监理服务收费=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数＝77.0133208万元×1.0×1.0×1.0=77.0133208万元。

  - 瑞安市玉海文化游览区改造提升工程-玉海楼西侧改造工程 （EPC总承包）监理费最高限价：65万元。当报价超出最高限价时，按无效标处理。

  - 其他说明：

    - 监理工作的额外工作时间、附加工作时间、夜班施工、节假日休息时间加班费及工期延误所增加的费用不再另计（在监理费报价中自行考虑）。

    - 本工程监理服务期内，个别工程项目可能因多种原因造成工程的暂停，监理单位无条件在重新开始施工之日继续监理，且不追加任何费用（风险自负，在报价时自行考虑）。

    - 本工程的监理服务期：（1）设计、施工阶段监理服务期：从监理合同生效起至全部标段工程竣工验收、结算办理、备案；（2）保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案完成之日起2年。

  - 监理费实行固定总价包干。

  - 监理单位应承诺在开工前无偿协助采购人或总承包单位办理工程开工前期手续。

- 商务要求

  - 付款方式：

    - 预付款支付：

（1）预付款的支付：合同签订且具备实施条件后15日历天内支付合同总额的10%作为预付款。

（2）预付款的扣回：从支付第一期监理费开始，分二期等额扣回，如不足抵扣的，则在下期监理费进度款支付时扣回。

    - 监理费支付进度款：每三个月（季）支付一次，支付额度为（EPC总承包工程费相应三个月的累计进度款/EPC总承包项目工程费的中标总金额）*中标监理费。每次支付时，由监理人在下一支付周期的第一个月的5日前向委托人提出书面报告，经委托人审批后，28天内支付给监理人，累计支付至本工程监理费总价的85％时暂停支付，竣工验收并完成备案后支付至本工程监理费总价的90％，待整体工程结算审定后支付至本工程监理费总价的100%。

    - 本监理工程为工程EPC总承包全过程监理。其他个别工程项目也可能因多种原因造成工程的暂停，监理人无条件在重新开始施工之日继续监理，风险自负。

  - 履约保证金：

    - 在合同签署前，成交供应商应提供监理合同价的5％作为履约担保，并以银行转账、转帐支票、银行汇票或银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交（其中含总监理工程师的到位率的保证金占履约保证金总额的30%，投资控制、质量控制和建设进度控制以及安全控制的保证金占履约保证金总额的40%、，其余项目监理人员到位的保证金占履约保证金总额的30%。）。

说明：①若以银行转账、转帐支票、银行汇票等非现金形式提交的，应当从监理人基本户转出，交纳至委托人指定账户。履约保证金退还时间：待工程竣工验收达到标准并取得经监理工程师确认的完整的工程竣工验收资料移交清单且符合城建档案馆备案要求后，予以退还。

说明：②若采用银行、保险机构出具的保函形式的，应满足以下几个条件：

1）为无条件保函：即在监理人没有实施合同或者未履行合同义务时，委托人不需要出具任何证明和理由，只要看到监理人违约，就可对保函进行收兑。

2）保函期限：保函的期限自合同生效之日起至工程竣工验收达到标准并取得经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单且符合城建档案馆备案要求之日止。

3）如果由于工期延误或银行、保险机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

    - 工程监理过程中，总监以及主要监理人员必须按投标文件提供的拟派本项目现场监理机构主要人员一览表中的人员名单到位，不得随意更换。如总监及主要监理人员不到位，委托人有权没收履约担保。如监理人在没有违反的情况下，竣工验收后采购人向监理人退还履约保证金（无息）。

# 第四部分  合同条款及格式

- 一、协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：                                        ；

2. 工程地点：                                        ；

3. 工程规模：                                        ；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：           。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，注册号：                 。

五、签约酬金

合同总价（大写）：                            （¥        ）。

包括：

1. 监理酬金：                                 。

2. 相关服务酬金：                            。

其中：

（1）设计阶段服务酬金：                           。

（2）施工阶段服务酬金：                           。

（3）保修阶段服务酬金：                           。

（4）其他相关服务酬金：                           。

六、期限

1. 监理期限：

自       年   月   日始，至       年   月   日止。

2. 相关服务期限：

（1）设计阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（2）施工阶段服务期限自     年   月   日始，至     年   月   日止。

（3）保修阶段服务期限自      年   月   日始，至      年   月   日止。

（4）其他相关服务期限自      年   月   日始，至     年   月   日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份。

委托人：   （盖章）                            监理人：   （盖章）

住所：                                         住所：

邮政编码：                                     邮政编码：

法定代表人或其授权                             法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                             的代理人：（签字）

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

电子邮箱：                                    电子邮箱：

- 二、通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

- 三、专用合同条款

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /    。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为： （1）协议书；（2）中标通知书；（3）专用条件及附录A、附录B；（4）通用条件；（5）投标文件；（6）其他合同文件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：主要建筑立面整治、管网改造、上改下、白改黑、绿化景观、夜景亮化、上山台阶及两侧绿化场地提升、巷弄铺装、围墙改造、西山三间房修缮利用及庭院景观美化等以及相关配套设施等所有内容的初步设计优化阶段、施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、质量保修阶段等全过程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、组织协调和安全监理等监理服务。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）参与施工开工前期准备工作，协助业主与承包商办理开工的有关手续；

（2）协助业主审查承包商选择的分包商；

（3）审查承包商编制的施工组织设计、施工方案、质量保证体系及施工进度计划，并监督检查其实施；

（4）督促检查承包商严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工和安装活动，核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量；

（5）对施工设备、机具的进场报验按有关规定进行审批；

（6）对于用于工程的材料、构件、设备的质量进行控制，检查其是否符合设计文件和标书所规定的厂家、型号和规格以及质量标准，防止不合格的材料构件用于工程；

（7）核验承包商所作的工程进度计划，签收检查承包商填报的旬、月、季等报表，随时提出监理意见，控制工程进度计划；

（8）对于设计变更和工程洽商，按有关规定进行监理控制；

（9）根据施工合同协议条款的付款规定，以及监理工程师对工程质量、数量的核定，审核付款凭证；

（10）监督检查文明施工及安全防护措施；

（11）根据承包商提出的阶段、部位、环节、各系统的分阶段工程的检验、验收以及整体工程竣工验收申请报告，负责组织竣工预验收，参加业主组织的最终验收；

（12）督促检查承包商完成竣工图和整理各种必须归档的资料，交业主归档；

（13）协助处理工程中出现的质量问题、质量事故，督促施工单位按有关方协调统一的处理意见整改完成；

（14）定期组织召开工程协调会，对有关质量、进度和投资等提出监理控制要求。

（15）严格按照监理规范开展监理工作，加强对施工单位投标时承诺的项目经理及施工管理人员到位履职和工程建设关键工序、关键部位、隐蔽工程和薄弱环节以及特种作业人员持证上岗等情况的重点监控，并建立人员到位履行职责的记录制度，对违规更换、脱离岗位或不认真履行职责以及存在的安全隐患，应当要求施工单位及时整改，在规定时间内未整改或整改不到位的，应签发工程暂停令，并向建设单位书面报告。因监理职责不到位，造成质量安全隐患的，将追究监理单位和监理人员的相应责任。

（16）规范施工管理人员的请销假制度，做好考勤登记，确保准确、真实、有效。

（17）未尽事宜见《建设工程监理规范》和本合同其他专用条款。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：按通用条件执行。

2.2.2 相关服务依据包括：

1）委托人与有关施工单位或供货单位签订的合同或协议；

2）正式施工图纸及有关的技术资料或说明；

3）国家和省市颁发的现行技术规范、规程及质量评定标准；

4）省市现行预算定额、汇编文件、取费标准；

5）建设部颁发的有关监理规定及本监理委托合同。

6）相关技术标准、规程、监理规范和监理合同。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：投标约定的监理人员原则上不得更换，但如果出现下列情况的经建设主管部门批准，保证更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具备的资格、业绩、文凭、技术水平、责任心及资信标中标准分数的基础以上，主要原则按以下条款分别对待：

详见本专用合同条款第9.2款规定。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：按通用条件执行。

在涉及工程延期/天内和（或）金额   /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：   /   。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：工程开工后一周内，提供向委托人提供监理规划一份，每月25日前提交当月监理月报一份，按委托人要求提交监理总结。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：监理办人员的办公和生活用房、监理用仪器及设备、交通工具、办公用具、通讯工具费用等，均包含在监理服务费中，由监理人自理。监理人未按要求备足必须的设施、设备和物品影响工程进展，委托人有权购买任何按规定应由监理人自备的设施、设备和物品及其安装和服务，费用概由监理人负担，并在中期支付中将此款扣除。其他费用由监理人自行负责。

监理人应在本合同终止后   天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：               。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：                                  。

3.6 答复

委托人同意在             天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：  /    ，汇率为： /  。

5.3支付酬金

正常工作酬金的支付：

1）本工程监理费实行固定总价包干。本工程的监理服务期：①设计、施工阶段监理服务期：从监理合同生效起至全部标段工程竣工验收、结算办理、备案；②保修阶段监理服务期：从工程竣工验收合格、备案完成之日起2年。

2）监理工作的额外工作时间、附加工作时间、夜班施工、节假日休息时间加班费及任何原因造成的工期延误所增加的费用。

3）预付款支付：

（1）预付款的支付：合同签订且具备实施条件后15日历天内支付合同总额的10%作为预付款

（2）预付款的扣回：从支付第一期监理费开始，分二期等额扣回，如不足抵扣的，则在下期监理费进度款支付时扣回。

4）监理费付款方式：每三个月（季）支付一次，支付额度为（EPC总承包工程费相应三个月的累计进度款/EPC总承包项目工程费的中标总金额）*中标监理费。每次支付时，由监理人在下一支付周期的第一个月的5日前向委托人提出书面报告，经委托人审批后，28天内支付给监理人，累计支付至本工程监理费总价的85％时暂停支付，竣工验收并完成备案后支付至本工程监理费总价的90％，待整体工程结算审定后支付至本工程监理费总价的100%。

5）本监理工程为工程EPC总承包全过程监理。其他个别工程项目也可能因多种原因造成工程的暂停，监理人无条件在重新开始施工之日继续监理，风险自负。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：按通用条件执行。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定： 不予支付

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：      /

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：       /

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交            进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 （2） 种方式：

（1）提请          仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  项目所在地  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后   /   天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后   /   天内支付咨询费用。

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为   /    %。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：   /   。

监理人申明的保密事项和期限：   /   。

第三方申明的保密事项和期限：   /   。

8.8 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：                /               。

9. 补充条款

9.1 履约担保：

（1）履约保证金：在合同签署前，成交供应商应提供监理合同价的5％作为履约担保，并以银行转账、转帐支票、银行汇票或银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交（其中含总监理工程师的到位率的保证金占履约保证金总额的30%，投资控制、质量控制和建设进度控制以及安全控制的保证金占履约保证金总额的40%、，其余项目监理人员到位的保证金占履约保证金总额的30%。）。

说明：①若以银行转账、转帐支票、银行汇票等非现金形式提交的，应当从监理人基本户转出，交纳至委托人指定账户。履约保证金退还时间：待工程竣工验收达到标准并取得经监理工程师确认的完整的工程竣工验收资料移交清单且符合城建档案馆备案要求后，予以退还。

说明：②若采用银行、保险机构出具的保函形式的，应满足以下几个条件：

1）为无条件保函：即在监理人没有实施合同或者未履行合同义务时，委托人不需要出具任何证明和理由，只要看到监理人违约，就可对保函进行收兑。

2）保函期限：保函的期限自合同生效之日起至工程竣工验收达到标准并取得经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单且符合城建档案馆备案要求之日止。

3）如果由于工期延误或银行、保险机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

9.2工程监理过程中，总监以及主要监理人员必须按投标文件提供的拟派本项目现场监理机构主要人员一览表中的人员名单到位，不得随意更换。如总监及主要监理人员不到位，委托人有权没收履约担保。如监理人在没有违反的情况下，竣工验收后采购人向监理人退还履约保证金（无息）。

9.3实行总监理工程师锁定管理制度，磋商响应文件中承诺的总监理工程师在整个建设过程中不得更换。存在下列情形之一的除外：

1）因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任的；

2）被责令停止执业、羁押或判刑的；

3）因特殊原因无法继续履行合同责任和义务的；

4）因职责履行不佳，委托人提出更换的。

符合以上第1）、2）、3）项情形确需更换的，由监理人提出书面申请，征得委托人同意，经行政监督部门审核，方可办理更换手续，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有有资格和业绩条件。

以上第1）、2）项情形，委托人可酌情收取违约金或没收全部履约担保；第3）、4）项情形，不收取违约金。

更换关键岗位人员的违约责任：未经委托人同意，擅自更换的按每人每次合同金额的2%且最高不超50万元罚扣违约金(即人民币   万元）；经批准同意更换的，原则上按每人每次合同金额的1%且最高不超30万元罚扣违约金 (即人民币   万元）；除不可抗力、特殊原因等因素外。

9.4、监理人要严格履行工程项目投标承诺、监理合同的有关事项，认真接受行政监督部门及委托人开展标后管理有关工作，及时整改检查发现的问题。

（1）根据磋商文件要求、磋商响应文件承诺和合同约定条款保证监理部管理人员的到岗到位。

（2）严格按照监理规范开展监理工作，加强对施工单位投标时承诺的项目经理及施工管理人员到位履职和工程建设关键工序、关键部位、隐蔽工程和薄弱环节以及特种作业人员持证上岗等情况的重点监控，并建立人员到位履行职责的记录制度，对违规更换、脱离岗位或不认真履行职责以及存在的安全隐患，应当要求施工单位及时整改，在规定时间内未整改或整改不到位的，应签发工程暂停令，并向委托人书面报告。因监理职责不到位，造成质量安全隐患的，将追究监理人和监理人员的相应责任。

（3）规范施工管理人员的请假制度，做好考勤登记，确保准确、真实、有效。

9.5委托人要求监理人参加的重大会议，监理人应按需派遣相关专业人员参与会议。

9.6违约金的扣除方式：委托人有权在支付监理费时直接扣除违约金。

附录A  相关服务的范围和内容

A-1勘察阶段：                                              。

A-2 设计阶段：                                              。

A-3 保修阶段：                                              。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：                 。

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

- 四、合同附件

监理单位（合同中称乙方）违约责任追究和处理条款

一、有下列情况之一的罚监理费总价的10%作为违约金，情况严重的甲方有权终止监理合同，并要求乙方赔偿损失。

1、工程开工前三天内总监和专业监理工程师不到位或正常工作中上班不正常。

2、质量安全隐患未提前发现并作出有效处理造成重大质量安全事故。

3、监理单位协调不力，配合不好，使月计划工期拖延一个星期以上。

4、不按施工合同条款验收计量签字，工程延时验收、延时计量、延时签字，造成默认状态或索赔条件成立。

二、在正常施工期间，项目总监及监理部人员出勤率必须达到最低要求，否则按违约处，具体事宜如下：

1、项目总监出勤每月少于22天的，按每少一天罚500元论处，总处罚不封顶。累计处罚天数超过60天的，除按以上条款罚款外，并没收履约保证金中总监到位保证金；罚款直接在监理费中扣除。

2、其余监理部人员（包括专监、监理员、见证员等人员）出勤每月少于22天的，按每人每少一天罚300元论处，总处罚不封顶。项目部人员人均累计处罚天数超过60天的，除按以上条款罚款外，并没收履约保证金中项目部人员到位保证金；罚款直接在监理费中扣除。

三、有下列情况之一者除按法规处理外，甲方可拒付当期监理费，另罚监理费总价的2-10%作为违约金（并可按发生的次数累计计算），同时在一个星期内监理单位应更换责任人。

1、与施工单位串通、弄虚作假降低工程质量等级，提高造价；

2、将不合格的建筑工程、材料、构配件按合格签字；

3、向施工单位介绍材料、构配件，分包商从中得利的；

4、工程签证差错超过正常标准的1%；

5、月工程量计量或工程款支付超工程款的5%以上；

6、施工中存在质量安全隐患或违反了强制性条文未发监理通知或整改不力的；

7、设计明显错误，专业监理工程师未及时发现，未书面报告甲方和设计单位，造成损失10万元以上；

8、工程延时验收或承包商报告不及时审批，造成索赔二万元以上；

9、不按规定见证取样，使不合格材料混入工程实体；

10、验收不认真，造成建设单位损失五万元以上；

11、不按规定旁站，或未及时发现严重质量安全问题的；

12、承包商作假资料，代签字，制止不力并予签认的；

13、承包商未按设计要求施工，偷工减料，监理单位未发现和汇报；

14、节假日或夜间施工监理部未配合的，总监未巡视和专监未从严把关。

- 五、廉政责任书格式

工程项目名称：

工程项地址：

建设单位（甲方）：

监理单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设、规范工程建设监理委托与被委托双方和各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法纪行为，保护国家、集体、当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规；和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规、机关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违法工程建设管理、建设监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检检察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策、歧视有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准在甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（三）不准暗示或接受甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行业务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，不退还廉政保证金并按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条工程竣工验收合格一年后，退还廉政保证金。

第八条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                           乙方单位（盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

年   月   日                                 年   月   日

甲方监督单位：（盖章）                        乙方监督单位：（盖章）

年   月   日                                年   月   日

# 第五部分  磋商响应文件格式

磋商供应商提交磋商响应文件须知

  - 磋商供应商应严格按照磋商响应文件的组成提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商响应文件被误读或采购机构、磋商小组查找不到有效文件是磋商供应商的风险。

  - 所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

  - 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

  - 采购机构将应用磋商供应商提交的资料根据自己的判断和考虑决定磋商供应商履行合同的合格性及能力。

  - 磋商供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

  - 全部文件应按磋商供应商须知中规定的语言和份数提交。

## 附件一    关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函

瑞安安阳中心城区开发建设中心：

我单位就瑞安市玉海文化游览区改造提升工程-玉海楼西侧改造工程 （EPC总承包）监理项目承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括行贿犯罪记录）。

6.未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单：以采购代理机构在开标当日查询记录为准。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

注：（1）参加政府采购活动的时间是指供应商参加本项目的政府采购活动时间为准（具体以投标截止时间为准）。

（2）本承诺函必须提供。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件二    法定代表人授权委托书

瑞安安阳中心城区开发建设中心：

浙江瑞扬工程咨询招标代理股份有限公司：

本授权委托书声明：我      （法人代表姓名）系                         （磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位正式职工    （授权代表姓名）    为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（项目编号）    项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附：

授权代表身份证扫描件粘贴处（正反两面）：

授权代表姓名：

职  务：

手机号码：

电子邮箱：

详细通讯地址：

传  真：

电  话：

邮政编码：

## 附件三    磋 商 函

瑞安安阳中心城区开发建设中心：

（磋商供应商全称）   授权    （授权代表名称、职务、职称）     为本公司授权代表，参加贵方组织的瑞安市玉海文化游览区改造提升工程-玉海楼西侧改造工程 （EPC总承包）监理（项目编号:RYCG20201007）竞争性磋商采购的有关活动，进行磋商。为此：

  - 提供磋商须知规定的全部磋商响应文件。

  - 据此函，签字人兹宣布同意如下：

    - 该项目的磋商报价以最后轮报价为准（报价一览表附后）；

    - 保证遵守竞争性磋商磋商文件中的有关规定。

    - 保证严格执行双方所签的服务合同，并承担全部规定的责任义务。

    - 磋商供应商已详细审查全部竞争性磋商磋商文件，包括竞争性磋商采购补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

    - 愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。

    - 本项目总监理工程师未在其他任何在建合同工程中担任项目总监理工程师。

    - 本磋商自磋商截止时间之日起90日历天有效。

    - 与本磋商有关的正式通讯地址为：

邮编：              电话：                     传真：

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件四	   建议与少量偏离表

（商务和技术须分别填写）

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 磋商文件重述 | 偏离或磋商供应商建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应磋商文件的技术及商务要求。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件五    磋商供应商情况一览表

| 企业d名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  | 证书号 |  |
| 法定代表人 |  | 技术负责人 |  |
| 职工人数 | 总人数： 总监理工程师人数： 专业监理工程师人数： 监理员： 管理人员： |  |  |
| 授权委托代理人 |  | 电话 |  |
| 驻温分支机构 （如有） |  |  |  |
| 驻温负责人 |  | 电话 |  |
| 企业概况 |  |  |  |

注：1.本表后附营业执照、企业资质证书副本扫描件加盖单位公章。

2.所有独立磋商供应商都须填写此表。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件六    2016年1月1日以来承接过类似业绩一览表

| 序号 | 采购单位 | 工程名称 | 建设地点 | 建设规模 | 监理范围 | 开、竣工 日期 | 合同价格 | 获奖情况 | 合同履行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、业绩证明材料：①监理合同或者中标通知书；②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；①、②证明材料缺一不可，业绩认定时间以证明材料②为准。如以上材料无法明确体现企业名称、建设规模和特征的，则须提供当地建设行政主管部门证明，否则业绩证明无效。

2.提供的证明材料材料扫描件加盖公章。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件七    总监理工程师简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  |  |  | 专业 |  |  |  | 专业年限 |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 岗位证书号 |  |  |  |
| 拟在本项目中担任的岗位职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要监理工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 工程地点 | 结构类型 |  | 工程时间 |  | 工程造价 |  | 在项目中担任职务 | 获奖情况 |  |

注：本表后附总监身份证、注册执业证书、业绩证明等材料

（1.业绩证明材料：①监理合同或者中标通知书；②工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；①、②证明材料缺一不可；且合同与验收证明材料内总监必须是同一个人，如证明材料中未证明总监身份的，需提供项目行业主管部门证明。2.提供的证明材料扫描件加盖公章。）。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件八    拟派本项目现场监理机构主要人员一览表

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表后附人员身份证、相关证书等材料扫描件加盖单位公章

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件九    监理机构其他人员简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |  |  | 出生年月 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  |  | 专业 |  |  |  |  |  | 专业年限 |  |  |  |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |  |  | 岗位资格 |  |  |  |
| 从事监理工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 岗位证书号 |  |  |  |  |
| 拟在本项目中担任的岗位职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要监理工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 工程地点 |  |  | 结构类型 |  | 工程 时间 | 工程造价 |  | 在项目中担任职务 |  | 获奖情况 |

注：1.本表与附件八拟派驻本项目现场监理机构主要人员一览表配套使用。

2.本表后附人员身份证、岗位证书等材料扫描件加盖单位公章。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件十   第（大写数字）轮报价一览表

项目编号：

| 项目名称 | 瑞安市玉海文化游览区改造提升工程-玉海楼西侧改造工程 （EPC总承包）监理 |
| --- | --- |
| 监理费投标报价 （人民币，元） | 大写: |
|  | 小写: |
| 总监理工程师 |  |
| 监理服务期 |  |
| 质量要求 | 合格 |
| 注： 1）供应商的监理费投标报价不得高于最高投标限价，最高投标限价为65元，否则无效。 |  |

备注：

1）不提供此表格将被视为未实质性响应磋商文件。

2）此表不得自行增减内容。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

## 附件十一  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
   1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
   2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

  - 如为小微企业投标，需提供中小企业声明函并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 附件十二  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

- 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 第六部分  评定办法

根据《中华人民共和国政府采购法》和本项目磋商文件，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本办法。

一、 评定原则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审，择优选定服务单位。确保服务质量，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照磋商文件的商务、技术要求，对磋商响应文件进行综合评定，编写评标报告。评定人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评定的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。磋商供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被否决。

二、评标组织

（一）响应文件初审。

1.初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。对供应商资格进行审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

1.2符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。实质性内容和格式严重不符合有关规定或不响应磋商文件要求者，经磋商小组认定作为无效投标，不再进入后续磋商。

（二）竞争性磋商

1.磋商的顺序，按供应商提交响应文件时间的先后顺序进行在线磋商。

2.开展磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行在线磋商。磋商的内容可能涉及服务（货物或工程）要求、价格、售后服务、合同草案，采购人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应通过政采云平台在线答复，并经法定代表人或授权代表签署或公章，作为响应文件的一部分，对供应商有约束力。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。第一次报价不公开。

3.为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改竞争性磋商文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并通过政采云平台在线通知所有参加磋商的供应商。供应商收到修改磋商文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动，如果供应商决定不继续参加磋商。

4.供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

5.磋商小组汇总并讨论审核情况，确定供应商是否继续进行磋商。

6.如若各供应商提供的磋商响应文件如已完全响应本磋商文件技术和服务要求的，经采购人和磋商小组认定后，不再组织逐一磋商。

（三）最后报价

1.磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理。

2.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（四）综合评分

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3.综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

4.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

三、评定办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中报价总分20分、商务技术总分80分，合格供应商的评标得分为各项目汇总得分。评分过程中数值计算采用四舍五入法，并保留小数2位。

评标价的确定：

初审时发现价格计算有误，将按下述原则修正：

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 投标报价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的投标报价为准，并修正投标报价；

- 如磋商响应文件正本与副本表示的有差别，以正本为准，修正副本。

- 如以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

- 磋商供应商在报价文件上传的价格和报价一览表里填写的金额不一致时，以磋商供应商上传的报价文件为准，对磋商供应商的报价进行修正。

- ▲如磋商供应商缺漏项价格比例达到投标报价的5%（含）以上时，属于重大偏离，磋商小组将对其投标按无效标处理。

- 如磋商供应商的磋商响应文件前后矛盾，磋商小组会将作出不利于磋商供应商的修正。

注（1）~（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照相关法律规定经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，其投标无效。

评分细则和内容：

| 序号 | 评标类型 | 评标内容 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 基本资格 | （1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | 特定资格 | - 企业资质要求： - ①房屋建筑工程监理资质丙级及以上； - ②市政公用工程监理资质丙级及以上； - ③工程监理综合资质； - 投标人必须同时具备上述①②项资质或具备③项资质。 （2）项目负责人资格要求：项目负责人即项目总监理工程师，须具有建设部（中华人民共和国住房和城乡建设部）颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为房屋建筑工程专业或市政公用工程专业，注册执业单位为该投标单位。 （3）其他人员要求：投入本工程的现场机构人员至少应包括：专业监理工程师3名（房屋建筑工程专业、市政公用工程专业、机电安装工程专业）、监理员1名。 |
| 2 | 符合性检查 | 磋商供应商名称 | 与营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或个体工商户营业执照或自然人身份证明）、资质证书一致 |
|  |  | 磋商函签字盖章 | 有法定代表人(或其授权代表)签字或盖章并加盖单位公章 |
|  |  | 磋商响应文件编制 | 磋商响应文件编制符合磋商文件的要求 |
|  |  | 磋商内容 | 符合磋商文件要求 |
|  |  | 工程监理服务期 | 符合磋商文件要求 |
|  |  | 质量要求 | 符合磋商文件要求 |
|  |  | 磋商有效期 | 不少于90日历天 |
| 3 | 无效标条款 | 在磋商时下列情况按照无效投标处理： 1、报价不是固定的或超过最高限价的； 2、在报价评审中，发现价格计算有误，又不接受磋商小组修正的报价； 3、在报价评审中，磋商小组认定磋商响应文件未通过该项评审的； 4、在符合性评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； 5、在资格评审中，磋商小组认定磋商响应文件任一项评审因素不符合磋商文件要求的； 6、在磋商结束前，磋商供应商发生重大变化或变更，未及时告知采购人或不再具备磋商文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的； 7、主要采购服务的技术规格和参数不满足采购内容及技术要求以及商务有重大偏离或保留的； 8、使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的； 9、不具备磋商文件中规定资格要求的； 10、磋商响应文件中需签字或盖章的地方未加盖磋商供应商单位全称的公章，或使用投标专用章、合同章等类似图章代替，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章； 11、授权代表未提供有效的法定代表人授权委托书的； 12、总监理工程师简历表注明的总监理工程师、提供的证书、投标函中注明的总监理工程师、报价一览表中注明的总监理工程师任一处不一致的； 13、不按磋商小组要求澄清、说明或补正的； 14、磋商响应文件中的各类证件如在年检、升级、变更的，不能提供的，且无相应的主管部门出具的书面材料扫描件加盖单位公章的； 15、磋商响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的； 16、电子响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份响应文件的； 磋商响应文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份磋商响应文件”的； 17、未按规定提供关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函的； 18、被建设行政主管部门限制参加投标或有不良行为记录公示未满期限的； 19、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，则所涉供应商投标均为 无效； 20、未对磋商文件的实质性要求和条件作出响应； 21、存在串通投标、挂靠、弄虚作假、行贿等违法行为； 22、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。 |  |

| 序号 | 评审内容及分值 | 评分细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 报价得分 （20分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的评标价（评标价=监理费投标报价）为评标基准价，其价格分为满分20分，其他供应商的价格分按照下列公式计算：其他供应商的价格分=评标基准价/评标价×20分 1、依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文件及《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件，对小型和微型企业的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业视同小型、微型企业。本项目的扣除比例为：小型、微型企业扣除_6 %。小型和微型企业是指投标文件中提供中小企业声明函且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定的要求并符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小、微企业的划型标准规定。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、根据浙财采监〔2012〕11号文件，在投标截止时间之前已注册并加入“浙江省政府采购投标人库”且符合财政部、工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号，以下简称《暂行办法》）规定的中小企业（含微型企业）条件的，在参加本项目投标活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。 | 计算以最终报价确定的评标价为依据，最终报价超预算的，其投标无效。 |
| 5 | 技术商务评分 | 合计80分 |  |

|  | 评分内容 | 分数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 磋商供应商业绩 | 5分 | 磋商供应商2016年1月1日以来承担过类似项目业绩一个得1分，最高得5分。 （注：1.业绩证明材料：①监理合同或者中标通知书；②工程竣工验收记录表或工程竣工验收登记表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；①、②证明材料缺一不可，业绩认定时间以证明材料②为准。如以上材料无法明确体现企业名称、建设规模和特征的，则须提供当地建设行政主管部门证明，否则业绩证明无效。2.提供的证明材料材料扫描件加盖公章。） |
| 5.2 | 项目负责人 | 5分 | 具有高级职称的得2分；具有中级职称的得1分；最高得2分。 |
|  |  |  | 以总监身份监理过类似项目业绩一个得1分，最高得3分。 （注：1.业绩证明材料：①监理合同或者中标通知书；②工程竣工验收记录表或工程竣工验收登记表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；①、②证明材料缺一不可；且合同与验收证明材料内总监必须是同一个人，如证明材料中未证明总监身份的，需提供项目行业主管部门证明。2.提供的证明材料材料扫描件加盖公章。） |
| 5.3 | 项目组成员 | 3分 | 拟投入本项目的管理与监理人员配置数量情况进行评审。在磋商文件人员配备最低要求基础上，磋商供应商拟投入人员每增加一名监理工程师得1分，每增加一名监理员得1分，可累计加分，但不重复计分，本项最多得3分。 |
| 5.4 | 拟投入仪器、设备 | 5 分 | 投入的仪器、设备情况:（0-5分） |
| 5.5 | 项目实施方案 | 53分 | EPC总承包总体监理方案情况：（0-5分） |
|  |  |  | EPC总承包初步设计优化、施工图设计各阶段的成果控制的措施：（0-5分） |
|  |  |  | 进度目标控制及手段方案：（0-5分） |
|  |  |  | 投资目标控制及手段方案：（0-5分） |
|  |  |  | 质量目标控制及手段方案：（0-5分） |
|  |  |  | 本监理项目重点难点的分析；（0-5分） |
|  |  |  | 针对重点难点的相应监理措施：（0-5分） |
|  |  |  | 安全管理、文明施工管理措施：（0-5分） |
|  |  |  | 合同管理方案包括承包商违约的处理及日常合同的管理，配合业主办理申报手续和专项验收手续措施：（0-4分） |
|  |  |  | 应急方案：（0-5分） |
|  |  |  | 对各专业工程配合协调管理的措施：包括对设计和施工各专业、工种协调配合等采取的措施：（0-4分） |
| 5.6 | 服务质量保证措施及承诺 | 5分 | 针对本项目的服务质量保证措施及承诺：（0-5分） |
| 5.7 | 合理化建议 | 4分 | 根据磋商供应商针对本项所提供的合理化建议：（0-4分） |

注：以上单位、人员各类证明文件均须加盖公章，附在响应文件中；提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。

      - 综合得分的计算

报价得分按照在报价口径一致的最终报价基础上，根据磋商文件约定的因素和方法进行计算，报价得分=A

技术商务得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分=B

综合得分=A+B

四、评定结果

本次采购根据有效磋商供应商的综合评分从高到低原则，确定一个成交预选供应商，其他有效供应商依次确定为成交备选供应商。综合得分相同时取技术分高者，综合得分且技术分相同时取最后报价低者，都相同时，由采购人抽签决定。

五、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。磋商结束，所有评定资料存采购机构备案。