浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目

竞争性磋商文件

采购编号：ZJXL-YZ-002

采购人：嘉善县第一中学

采购代理机构：浙江新联工程管理咨询有限公司

2025年6月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  磋商项目需求	19

第四章  评审办法及标准	21

第五章  采购合同（指引）	25

第六章　响应文件格式	57

第七章　工程量清单及说明	97

第八章 图纸	98

第九章　附件	99

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目的潜在供应商应在政采云平台线上获取（下载）采购文件，并于2025年7月7日14:30时（北京时间）前递交（上传）响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZJXL-YZ-002

项目名称：浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：738000

最高限价（元）：737926

采购需求：

数量:1

预算金额（元）:738000

单位：项

简要规格描述：浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目，墙体外立面维修、栏杆除锈上漆等，具体详见工程量清单

备注：政府采购确认书:善财采确临[2025]1572号。

合同履行期限：标项 1，施工工期40日历天。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求：【标项1】专门面向中小企业：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业，提供中小企业声明函。

☐无；

þ专门面向中小企业

þ工程全部由符合政策要求的中小企业承建，提供中小企业声明函；

☐工程全部由符合政策要求的小微企业承建，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到% ，小微企业合同金额应当达到% ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

- 本项目的特定资格要求：

- 供应商要求：具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和建筑施工企业安全生产许可证；

- 人员配备要求：项目负责人具有建筑工程专业二级（含）以上建造师注册证书（且在注册有效期内）及对应的安全生产考核合格证书B类证书；专职安全生产管理人员具有行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书C类证书。

- 注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取（下载）采购文件

时间：/至2025年7月7日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

## 四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年7月7日14:30时（北京时间）

地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标（政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

## 五、响应文件开启

开启时间：2025年7月7日14:30时（北京时间）

地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）在线开启

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

  - 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

  - 其他事项：

- 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

- 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

- 八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

  - 采购人信息

名    称：嘉善县第一中学

地       址：嘉善县境内

传     真： /

项目联系人（询问）： 浦先生

项目联系方式（询问）： 0573-84023043

质疑联系人：沈先生

质疑联系方式： 0573-84023043

  - 采购代理机构信息

名    称：浙江新联工程管理咨询有限公司

地    址：嘉善县嘉善大道666号景辰大厦2403室

传     真：0573-84123008

项目联系人（询问）：仲金

项目联系方式（询问）：0573-84123008

质疑联系人：浙江新联工程管理咨询有限公司负责人

质疑联系方式：0573-84123008

  - 同级政府采购监督管理部门

名    称：嘉善县财政局

地    址：嘉善县解放东路318号

传     真：0573-84122528

联   系  人 ：刘先生

监督投诉电话：0573-84122310

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目 |
|  | 采购内容：详见第三章磋商项目需求 |
|  | 磋商报价及费用： - 本项目磋商应以人民币报价，不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； - 磋商报价分多轮进行，在响应文件中填写首次报价，经磋商小组与各供应商磋商后，供应商进行多轮磋商报价，最后一轮报价为磋商最终报价； - 磋商最终报价是履行合同的最终价格，供应商只能有一个报价，磋商报价应包括完成本次招标所需的人工、材料、机械、安装、维护、管理、保险费、安全生产费、临时费用、规费、税金、利润等、招标代理费及其他政策性文件上各项应有费用； - 磋商报价采用单价固定方式进行编制。即供应商所填写的单价在合同实施期间不因市场因素而变动供应商发生差错遗漏的费用均不再调整。 - 本项目招标代理费由中标供应商在领取成交通知书时支付给采购代理机构，该费用不在投标报价中单列，各供应商自行考虑在投标报价中，结算时不得以此理由向采购人提出索赔。招标代理服务费按下表差额定率累进法计算后的收费标准计取。 成交金额 （万元）; 费率. ≤100; 1.0%. 100-500; 0.7%. 500-1000; 0.55%. 1000-5000; 0.35%. |
|  | 磋商保证金：无（不需要缴纳） |
|  | 现场踏勘：无 |
|  | 响应文件份数：本项目实行网上投标，供应商应准备以下响应文件： - 供应商于“政采云”上提供电子响应文件。 备注：与加密标书同时生成的备份标书，在出现异常情况进行异常处理时使用。备份文件可在提交响应文件截止时间前直接通过邮箱（2483539662@qq.com）发送给代理机构。比如当加密标书无法正常解密时，可以在开启标书信息前，通过异常处理上传备份标书，完成响应文件的异常处理，处理好的响应文件与其他正常解密成功的供应商一样有效。平台会校验标书一致性及标书身份识别，切勿手动修改标书。 温馨提示：供应商生成的后缀格式为.bfbs的备份标书是无法查看的，主要是为了在开标解密时异常处理使用。如供应商未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上响应文件解密失败的，将导致响应无效。 - 成交通知书发出前，成交供应商须向采购人（采购代理机构）提供纸质资格文件、资信商务及技术文件、报价文件副本各3份。 |
|  | 上传电子投标响应时间：2025年7月8日14:30前在“政采云”上自行加密上传电子响应文件，逾期上传或未按要求上传的响应文件将予以拒收。 |
|  | 磋商地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。 供应商无需到开标现场，只需准时在线参加。开标时间后半小时内供应商应登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在开标时间后半小时内无法解密或解密失败，将导致响应无效或失败。 |
|  | 项目属性：工程类 |
|  | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业：属于建筑业 |
|  | 磋商前答疑会或现场考察：不组织。 |
|  | 是否允许采购进口产品：☑本项目不允许采购进口产品；□可以就 采购进口产品。 |
|  | 现场演示：无 |
|  | 样品：无。 |
|  | 评审办法及标准：详见第四章 |
|  | 评审结果公告：评审结束后2个工作日内，评审结果公告于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和嘉兴市公共资源交易网（嘉善）（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743605/index.html)。 |
|  | 成交公告及成交通知书：成交公告发布于上述媒体，成交公告期限为1个工作日。在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。 |
|  | 履约保证金: 成交供应商须在合同签订前向采购人缴纳合同金额的1.5%作为履约保证金 |
|  | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。建议采购人在采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与成交供应商签订政府采购合同。 |
|  | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
|  | 本项目采购预算金额：738000元，最高限价（标准预算价）：737926元。 |
|  | 付款方式：详见第五章采购合同（指引）第三部分专用合同条款 |
|  | 响应文件有效期：90天 |
|  | 报名、注册及磋商文件的获取：详见第一章竞争性磋商公告 |
|  | 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动： （一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （四）病毒发作导致不能进行正常操作的； （五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
|  | 解释：本磋商文件的解释权属于采购人和浙江新联工程管理咨询有限公司。 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本磋商文件适用于该项目的磋商、评审、磋商结果的确定、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标采购人”系指组织本次招标的采购人（“招标人”）和采购代理机构（浙江新联工程管理咨询有限公司）。

2.“供应商”系指向采购人提交响应文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按磋商文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“施工”系指供应商须按照竞争性磋商文件中规定的招标范围和工程施工现场实际情况、合理的施工方法进行施工。

6.“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的响应文件无效。“★”系指核心产品，“”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

- （三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

- （四）磋商委托

响应文件中须有法定代表人授权委托书及授权代表人身份证复印件（如法定代表人参加磋商的，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件）。

- （五）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相反规定除外）。

- （六）联合体磋商

本项目不接受联合体磋商。

（七）关联企业参与磋商

1.本磋商文件所称关联企业,是指存在“关联关系”的企业；“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》265条之规定。

2.▲关联企业中,法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加磋商；一经发现，将导致磋商响应同时被拒绝。

- 3.多家代理商或经销商参加采购活动，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由磋商小组集体决定

- （八）转包与分包

- 本项目不允许转包。

- 本项目不允许分包。

- （九）采购项目需要落实的政府采购政策

- 本项目不允许采购进口产品。

- 支持绿色发展

- 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按磋商文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效。

- 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 支持中小企业发展

- 中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

- 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

- 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

- 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

- 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购工程项目，以及预留份额政府采购工程项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的磋商报价给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购工程项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予1%-2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

- 符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

- 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

- 中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- （十）特别说明

1.供应商响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商响应所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.供应商响应不得含有任何虚假材料,否则作无效处理。

3.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- （十一）质疑和投诉

1. 供应商认为磋商文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。供应商对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

- 二、磋商文件

- （一）磋商文件的构成

本磋商文件由以下部分组成：

      - 竞争性磋商公告

      - 磋商项目需求

      - 供应商须知

      - 评审办法及标准

      - 采购合同（指引）

      - 响应文件格式

      - 工程量清单（另附）

      - 图纸（另附）

      - 附件

      - 本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

- （二）供应商的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商为无效响应。

- （三）磋商文件的澄清与修改

- 供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在磋商文件要求提交响应文件截止时间五日前，将变更问题在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和嘉兴市公共资源交易网（嘉善）（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743605/index.html)发布变更公告。

- 磋商文件澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和嘉兴市公共资源交易网（嘉善）（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743605/index.html)发布的文件为准。

- 磋商文件的澄清与修改文件一经在浙江省政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和嘉兴市公共资源交易网（嘉善）（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743605/index.html)发布，即表示所有供应商都已收到该澄清或修改文件。

- 采购单位或本项目代理公司的任何工作人员对供应商所作的口头解释、介绍、答复，只能供供应商参考，对采购单位和供应商无任何约束力。

- 三、响应文件的编制

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按文件的要求提供响应文件，格式详见第六章，未给出的格式请自拟，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则，响应文件可能视为无效响应文件。在电子响应文件中所有要求加盖公章的均应采用CA签章。

- （一）响应文件的组成

响应文件由资格文件、资信商务及技术文件、报价文件三部分组成。

- 资格文件

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

- 有效的企业营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）；供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求: 中小企业证明材料（提供中小企业声明函或监狱企业声明函及其相关证明材料或残疾人福利性单位声明函）。

注：中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 本项目的特定资格要求证明文件：

- 企业资质等级证书；

- 安全生产许可证；

- 项目负责人的建造师注册证书（在有效期内）及对应的安全生产考核合格证书B类证书；

- 安全生产专职管理人员C类证书；

- 资信商务及技术文件

- 磋商函

- 法定代表人授权委托书（如法定代表人参加磋商的提供法定代表人身份证明书）

- 诚信承诺书

- 供应商概况表

- 工程进度计划及劳动力安排计划表

- 拟投入施工现场的主要施工管理人员情况

- 项目负责人简历表

- 派驻现场工程管理、技术人员简历表

- 派投入本工程的主要施工机械设备表

- 材料进场计划表

- 项目实施方案（格式自拟，包括但不仅限于评审办法及标准中涉及的内容）

- 项目竣工承诺

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书

- 供应商需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）

- 报价文件

- 报价一览表

- 磋商报价明细表格式

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价（扉页） |
| 2 | 编制说明 |
| 3 | 投标报价费用表 |
| 4 | 单位（专业）工程投标报价费用表 |
| 5 | 分部分项工程量清单与计价表 |
| 6 | 施工技术措施项目清单与计价表 |
| 7 | 综合单价计算表 （仅在成交后的一份报价文件副本中提供） |
| 8 | 综合单价工料机分析表 （仅在成交后的一份报价文件副本中提供） |
| 9 | 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |
| 10 | 其他项目清单与计价汇总表 |
| 11 | 暂列金额明细表 |
| 12 | 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |
| 13 | 专业工程暂估价表 |
| 14 | 专项技术措施暂估价表 |
| 15 | 计日工表 |
| 16 | 总承包服务费计价表 |
| 17 | 主要工日一览表 |
| 18 | 发包人提供材料和工程设备一览表 |
| 19 | 主要材料和工程设备一览表 |
| 20 | 主要机械台班一览表 |
| 21 | 造价人员有效的注册证书（须与磋商报价编制人一致）复印件及响应文件提交截止日前3个月内任意1个月社保部门盖章的参保证明复印件（或者经由社保系统自助拉取的参保证明），且缴费证明材料所示单位应是供应商（或其分支机构）或委托编制单位（或其分支机构）。 |
| 22 | 委托编制协议复印件 （仅限工程量清单磋商报价委托其他单位编制的提供） |

- 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

注：响应文件制作：

- 应按照本项目磋商文件和政府采购云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询95763。

- 供应商通过政府采购云平台电子投标工具制作响应文件。电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装（zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html）。供应商响应文件制作及电子交易操作指南详见：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na。

- 与加密标书同时生成的电子备份响应文件1份，即按“项目采购-电子招投标操作指南”制作的电子备份文件，以用于异常情况处理。

- （二）响应文件的语言及计量

1、响应文件以及供应商与采购人就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2、磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

3、供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；

4、供应商的最终报价由供应商自担全部风险责任；

5、供应商按照磋商报价要求及其他有关说明进行报价。

- （三）磋商报价

      - 磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

      - 磋商报价要求：

- 供应商应根据采购人提供的图纸、工程量清单及有关技术资料，确定单价、合价，并承担计算差错责任。

- 磋商报价应是磋商文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括人工、材料、机械、安装、维护、管理、保险费、安全生产费、临时费用、规费、税金（9%）、利润等、招标代理费及其他政策性文件上各项应有费用。供应商计算各项费用时，应按照采购人要求，根据工程特点并结合市场行情及供应商自身状况，考虑各项可能发生的风险费用。本次报价采用“综合单价”，规费、税金采用一般计税法。

说明：

- 供应商磋商报价时取费必须符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、嘉建办〔2019〕34号关于转发省住建厅、省发改委、省财政厅《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》的通知、建办标函[2019]193号《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》及浙江省相关补充和调整管理规定，否则由评标委员会作否决投标处理。

- 根据《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建〔2018〕61号）的规定，规费取费费率在招投标活动中供应商磋商报价时可根据自身项目缴纳的实际情况，自主确定其投标费率，但最低不得低于标准费率的30%。

- 不可预见费、风险系数等自行考虑，并计入报价内。凡施工中涉及到的安全维护、行车干扰、土方运输、材料堆放、夜间施工等等均包含在本报价中。

- 凡涉及城建、城管、环保、工商、保险、水利等部门有可能发生的费用，需自行考虑，并进入总报价内。施工单位开工前需要办理建筑工程一切险与安全生产责任险。保险费用由各供应商考虑进入总报价。

- 成交供应商须按有关文件规定交纳相关费用，并及时办理相关许可证。

- 如部分材料、设备及部分无价材料的价格，由采购人提供暂定价，此暂定价在报价时不得上下浮动，否则按不响应磋商文件，作无效标处理。

- 人工价可按最新月度嘉兴市人工市场信息价计取也可根据企业实力自定价格计取。

- 本工程磋商文件（含清单）中若有品牌（或厂家）名称只是采购引用的品牌（或厂家）。如供应商拟选用的是采购人引用的材料品牌（或厂家）则无须在响应文件中明确所选用的材料品牌（或厂家），但成交后实际采购时要求从磋商文件（含清单）引用的品牌（或厂家）中选用其中一个品牌（或厂家）作为实际使用品牌（或厂家）；若供应商拟选用的材料品牌（或厂家）在采购人推荐的材料品牌（或厂家）范围之外的，则其必须在响应文件中以单独章节附相关资料以证明其响应选用的材料品牌（或厂家）是相当于采购人引用的品牌（或厂家），否则由评标委员会作无效响应处理。

- 本工程混凝土、砂浆必须使用预拌商品混凝土、砂浆且符合“善发改〔2012〕214号”文件要求。

- 供应商必须达到“善建质安[2022]2号关于印发《嘉善县建设工程文明施工管理实施细则》”的要求，所产生的费用请考虑进入总报价。

- 本工程磋商报价参考的依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、浙江省建设工程预算定额（2018版）、浙江省相关补充和调整管理规定以及浙江省市工程造价管理机构发布的人工、材料、施工机械台班市场价格信息、工程造价指数等；

- 最新《嘉兴造价管理》和《浙江造价信息》；

- 施工图；

- 磋商文件；

- 本项目澄清或者修改文件(如有)；

- 报价文件编制相关规定

- 根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，报价的编制必须遵守以下规定：

- 磋商报价应由供应商或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。

- 响应文件的编制人不得接受同一工程采购人委托编制磋商文件（含工程量清单、标准预算价)，并不得接受其他供应商委托编制同一工程响应文件。

- （四）响应文件的有效期

1.自提交响应文件截止时间起90天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）磋商保证金

无（不需要缴纳）

- （六）响应文件的签署盖章

1.磋商文件第六章“响应文件格式”中标明加盖公章或签字的，加盖公章部分采用CA签章，签字部分由法定代表人或授权代表签字后扫描上传。授权代表签字的，响应文件中应提供法定代表人签署的法定代表人授权委托书。

2.成交后提供的纸质响应文件须与上传的电子响应文件一致，并加盖供应商公章。

- （七）响应文件的递交

- 电子加密标书

电子响应文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位。

- 供应商应于响应文件开启时间前在“政采云”上自行加密上传电子响应文件，逾期上传或未按要求上传的响应文件将予以拒收。

- 供应商在提交响应文件以后，在规定的提交响应文件截止时间之前，可以撤回已提交的响应文件。

- 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对已上传的响应文件做任何修改。

- 从提交响应文件截止时间至供应商在磋商书格式中确定的响应文件有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- （八）响应文件无效的情形

- 有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其响应无效：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

- 实质上没有响应磋商文件要求的响应将被视为无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上的响应。

- 电子响应文件解密失败，且未在规定时间内提交有效备份响应文件的；

- 四、磋商前的准备

1、本项目实行电子磋商，供应商无需前往磋商现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子响应文件和准时在线上参加磋商。

2、准备工作程序：

      - 磋商的准备工作由采购组织机构负责落实；

      - 采购组织机构将按照磋商文件规定的时间组织磋商、开启响应文件，提交响应文件截止时间后的半小时内，由各供应商自行对电子响应文件进行解密（请各供应商务必在规定时间内完成电子响应文件的解密工作，在电子评审期间，供应商（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）。

- 五、磋商程序

- （一）组建磋商小组

本项目磋商小组由评审专家2人、采购人代表1人，共3人组成。

磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

2、评审过程中要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对响应文件进行比较和评价；

4、确定成交候选人名单，以及根据采购人委托（如有）直接确定成交供应商；

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

- （二）磋商的方式

本项目采用不公开方式磋商，磋商的依据为磋商文件和响应文件。

      - 磋商步骤

- 磋商小组讨论、通过磋商工作流程和磋商要点；

- 采购代理机构经办人宣布磋商的有关事项；

- 磋商小组对供应商所提交的资信商务及技术文件进行资格性审查和资信商务及技术文件符合性审查，审查结束后，由采购代理机构经办人公布无效响应方名单、响应无效的原因、情况；

- 开启有效供应商的初次《报价文件》，由评标委员会对报价文件符合性及报价的合理性进行审查；

- 磋商小组按标项与各供应商就项目需求、人员安排、服务事项、价格构成、付款方式等要素分别进行磋商。磋商小组可通过三种方式与所有供应商进行磋商（A视频会议 B发送协商问题函 C备注和附件），磋商轮次可为多轮；

- 在磋商过程中，采购人和磋商对象可就项目需求进行磋商，技术服务需求如双方都认为有必要的情况可作相应微调，但评分标准不作调整；

- 如磋商过程中有调整的内容，在最后一轮报价前，采购代理机构和采购人将根据磋商内容将调整的部分发给符合参与最后一轮报价的供应商，以便其在最后一轮报价中调整报价；

- 标项评审结束后，各供应商在规定时间内进行最后报价并签章确认。在规定时间内没有提交最后报价的供应商，视为退出磋商；

- 在各供应商进行最终报价的同时，磋商小组根据本磋商文件的评审方法对各供应商的资信商务及技术服务情况进行评审打分，磋商结束后，各供应商在规定时间内进行在线最终报价并签章。在规定时间内没有提交最终报价的磋商供应商，其磋商响应文件视为无效；

- 磋商小组查验最后报价的情况，按规定进入最后报价的价格评审；

- 磋商小组对最后报价的合理性进行审核，决定是否结束磋商。若报价合理，磋商小组则根据第四章评审办法及标准计算出总得分并按照排序由高到低的原则推荐成交供应商；

- 评审结束后，公布有效供应商的总得分结果和推荐排名；

- 特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

注：如磋商过程中有调整的内容：供应商应重新提交响应文件（资信商务及技术文件）。

      - 响应文件的澄清

- 在磋商期间，磋商小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

- 磋商小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用在线形式。

- 供应商不按磋商小组规定的时间作澄清，将视为放弃该权利。

- 并非每个供应商都将被询标。

      - 确定成交供应商

- 磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

- 磋商小组按磋商文件公布的评审标准对响应文件进行评审，并将最终得分排名提交给采购人，采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商的，磋商小组确认成交供应商。最低报价等任何单项因素的最优不作为成交的保证。

      - 磋商过程保密

- 在宣布磋商结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与磋商工作无关的人员。

- 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

- 在磋商期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

- 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

      - 供应商不足三家的处理

至响应文件提交截止时间，供应商不足3家以及在磋商期间出现符合专业条件的供应商或者对磋商文件做出实质性响应的供应商不足3家的，采购人应当重新开展政府采购活动。

      - 错误修正

- 本项目不对响应文件出现计算或表达上的错误予以修正且将其作无效响应处理。

- （三）评审原则和评审办法

1.评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评审办法。本项目评审办法是综合评分法 ，具体磋商内容及评分标准等详见《第四章评审办法及标准》。

- （四）磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，由采购单位人员进行现场监督。供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

- 六、磋商结果的确定

（一）确定成交供应商。

1.浙江新联工程管理咨询有限公司在磋商结束后2个工作日内发布采购公告的网站上对评审结果进行公告。

2.供应商对磋商结果无异议的，采购人应在收到评审报告后5个工作日内对磋商结果进行确认。如有供应商对磋商结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定成交供应商。

3.成交公告：成交公告期限为1个工作日

4. 在确定成交供应商后，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

- 七、合同授予

- （一）签订合同

1.采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与磋商结果和磋商承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.成交供应商拖延、拒签合同的,将被取消成交资格。

- （二）履约保证金

- 成交供应商须在合同签订前向采购人缴纳合同金额的1.5%作为履约保证金。如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。履约保证金在工程竣工验收合格后，自动转为质量保证金，待缺陷责任期满后一个月内退回（无息）。

# 第三章  磋商项目需求

      - 项目概况

浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目，具体工作内容详见工程量清单及施工图纸。

      - 技术要求

- 质量目标：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

- 成交供应商必须严格按照施工图、审定的施工组织设计方案及有关的施工验收规范、国家和省市有关质量评定标准，精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝质量事故，确保工程质量符合工程设计和现行规范要求。竣工验收必须达到一次性通过（合格），如验收不合格，除由成交供应商负责返工修补合格并承担返工费用和延误所造成的工期损失外，另按合同条款的有关规定计罚违约金。文明施工和安全要求应满足国家和嘉善县有关文件的要求。

- 安全标准：满足国家和嘉善县有关文件的要求。

- 其他技术要求详见第五章采购合同（指引）第三部分专用合同条款。

      - 商务要求

- 工期：施工工期40日历天。

- 本项目必须在2025年8月20日前完成，供应商可根据此工期要求及本工程特点，结合自身施工经验、技术水平及管理能力，按工期要求确定具有竞争力的响应工期（不超过40日历天）。一旦成交，该工期即为合同工期。

- 违约责任：

- 延误工期扣款：每延误一天扣人民币5000元‬。

- 质量违约：工程质量未达到合同约定的,扣除全部履约保证金，同时保留索赔的权利。

- 安全文明生产：安全文明施工未达到合同约定的，承包人应承担违约责任。发包人可从承包人履约保证金中扣除相应费用，扣款不设上限。

- 若发包人在进行巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，第一次发现给予承包人警告并责令整改，二次发现责令承包人整改并处以合同价1%的违约金，三次及以上或被上级部门通报批评、被新闻媒体曝光者，每次处以合同价2%的违约金，违约金在当期工程款中扣除。

- 如发生安全事故应及时向有关部门报告，并承担相应的一切责任。

- 工程款结算及支付：

- 预付款支付比例或金额：/

- 工程竣工验收合格且工程结算审计完毕，所有验收资料归档备案（提交业主）满足要求后根据资金拨款进度付款至审定价的100%（含全部已支付的各种款项）。质保金待一年缺陷责任期满后一个月内退还（无息）。

注：承包人必须在每期工程款的使用时，保证支付民工工资，并向发包人提供发放清单，发包人有监督的权利。如实际承包人未及时支付民工工资，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。

- 缺陷责任期：12个月；保修期：按工程质量保修书要求。

- 其他商务要求详见第五章采购合同（指引）第三部分专用合同条款。

# 第四章  评审办法及标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目的磋商采购活动。

- 一 、总则

- 本次磋商采用综合评分法（除资格性审查由采购人完成外，其余均由磋商小组评审），总分为 100分,其中资信商务及技术分90分、价格分10分。中标候选人按评标得分由高到低顺序对前三名进行排列，总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分及投标报价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，以采购人抽签确定排名。排名第一的中标候选人为中标人，中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评分结果采用四舍五入法，并保留小数2位。

- 资格符合性审查，如发现任意一项不符合的情况，投标文件将被视为无效：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

- 有效的企业营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）；供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。

- 落实政府采购政策需满足的资格要求: 中小企业证明材料（提供中小企业声明函或监狱企业声明函及其相关证明材料或残疾人福利性单位声明函）。

注：中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 本项目的特定资格要求证明文件：①企业资质等级证书；②安全生产许可证；③项目负责人的建造师注册证书（在有效期内）及对应的安全生产考核合格证书B类证书；④现场安全生产专职管理人员具有“三类人员”C类证书；

- 注：以上特定资格要求证书均要求在有效期内，其中企业资质等级证书资质等级及类别要求满足特定资格要求，人员要求注册单位与供应商名称一致；上述资格证明文件均须加盖供应商公章，并按磋商文件要求放入响应文件中，否则资格性审查不合格。

- 符合性审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 资信商务符合性审查，如发现下列情形之一的，将被视为无效：

- 未按照磋商文件要求提交磋商保证金的；

- 未按磋商文件要求盖章或签字的；

- 未按磋商文件规定格式编制的；

- 响应文件有效期、工期、缺陷责任期等条款不能满足磋商文件要求的；

- 响应文件附有采购人不能接受的条件或提出的偏离采购人不能接受的;

- 存在磋商文件规定的其它响应无效情况的；

- 其他不符合法律、法规规定的情况。

- 技术符合性审查，如发现下列情形之一的，将被视为无效：

- 明显不符合磋商文件要求的，或者与磋商文件中标“▲”的要求发生实质性偏离的；

- 响应文件附有采购人不能接受的条件或提出的偏离采购人不能接受的；

- 磋商技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）磋商方案的;

- 与其他参加本次磋商供应商的资信商务及技术文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

- 报价文件符合性审查，如发现下列情形之一的，报价文件将被视为无效：

- 报价文件未按规定要求盖章或签字等的；

- 未按照磋商文件标明的币种报价的；

- 报价超出最高限价，或供应商的报价经磋商小组审定认为存在不合理的、恶性的低价竞争的，且供应商又不能提供出有效证明的；

- 未在规定时间内提交磋商报价的；

- 磋商报价具有选择性的；

- 采购人在工程量清单中提供材料、设备的暂估价，或设置暂列金额项目的，响应文件中暂估价或暂列金额报价与磋商文件及答疑等补充文件的规定不一致的。

- 未按照工程量清单报价表的要求填报单价和总价的；

- 磋商响应文件工程量清单与采购人提供的清单（包括答疑等补充文件）的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量不一致的；

- 磋商报价中未按规定计取税金、安全文明施工费、规费的；

- 工程量报价清单未盖报价编制人员相应专业资格章的；报价文件未提供造价人员有效的注册证书复印件及社保证明；委托其他单位编制磋商报价的未提供委托编制协议的，或未盖委托单位编制人员相应专业资格章的，或未提供造价人员有效的注册证书复印件及社保证明的；同一编制人员为二个及以上同一项目的供应商提供工程量清单报价编制服务的；受托的编制人员所在单位同时接受同一项目另一供应商委托的；

- 注：相应专业资格章指土木建筑专业造价工程师执业印章。

- 存在磋商文件规定的其它响应无效情况的；

- 其他不符合法律、法规规定的情况。

- 技术分打分（90分）

| 评分标准及分值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分 | 施工部署及现场施工组织管理机构 | 根据供应商提供的施工部署及现场施工组织管理机构、配置的实际性内容，由评委综合评分。 ①配置合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分） | 10 |
|  | 工程进度计划 | 工程进度计划是否满足本工程的需求、施工是否合理可行，由评委综合评分。 - ①进度计划满足项目的开展需求（2-3分） - ②进度计划保证措施（2-4分） - ③进度计划合理可行性（2-3分） | 10 |
|  | 人员组成 | - 本项目施工现场的主要施工管理人员配备齐全得12分，每少投入一个岗位扣3分（以“拟投入施工现场的主要施工管理人员情况”中现场人员（除其他人员外）为准）。 - 注：以上人员须提供相关证书复印件及响应文件提交截止日前3个月内任意1个月社保部门盖章的参保证明复印件（或者经由社保系统自助拉取的参保证明），且缴费证明材料所示单位应是供应商（或其分支机构）。 | 12 |
|  | 主要施工机械设备 | 投标人提供的本工程的主要施工机械设备内容配置合理、有效的得满足施工需要的，由评委综合评分。 - ①主要施工机械设备对项目的开展需求的满足情况（3-5分） - ②主要施工机械设备配置合理情况（3-5分） | 10 |
|  | 民工工资 | - 民工工资发放安排及控制体系，由评委综合评分。（5-8分） | 8 |
|  | 质量保证体系及控制要点 | - 根据项目质量保证体系及控制要点等，保证质量措施及质量检验等，由评委综合评分： - ①配置合理、有效的（7-10分） - ②基本满足施工需要的（4-7分） | 10 |
|  | 实施方案 | 安全文明作业和环境保护管理措施，重点阐述安全文明生产制度、计划和措施，环境保护体系、制度和措施。方案抓住重点要点，全面、详细、合理，具有针对性，由评委综合评分。 ①安全文明生产制度、计划和措施（2-4分） ②环境保护体系、制度和措施（1-3分） ③要点，全面、详细、合理的（1-3分） | 10 |
|  | 项目竣工承诺 | - 按供应商提供项目竣工承诺书承诺酌情打分。（7-10分） | 10 |
|  | 售后服务 | 售后服务方案、说明及承诺、响应时间等内容，由评委综合评分： ①时间合理、有效的（7-10分） ②基本满足施工需要的（4-7分） | 10 |
| 合计 |  |  | 90 |

注：资信商务技术分由磋商小组成员按分值标准各自独立打分（缺项得零分），并记名。若商务和技术标中缺项、资料模糊不清无法辨认的或内容与采购要求不符的，经磋商小组按少数服从多数原则认定，该项得零分。各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，小数点后按四舍五入保留两位。

- 价格分（10分）

- 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（磋商基准价/磋商报价）×10%×100

注：价格分以各磋商供应商的最终报价为准。

- 供应商的磋商报价高于采购人设定的最高限价¥737926元的，将作为无效响应。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（特别说明：磋商报价低于各有效投标人报价算术平均值的85%），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在政采云系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 第五章  采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书编号：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江新联工程管理咨询有限公司

采购方式：竞争性磋商

磋商文件编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照  浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目（以下简称“项目”）  项目成交结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）磋商文件与响应文件（或采购响应文件）；

（3）成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式（其中磋商响应文件以在政采云平台上最后生成的具备电子签章的电子响应文件为准）。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

- 本次采购的内容：

- 工期：

- 乙方是否属于中小微企业：□是□否

- 本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为人民币（大写）                    ，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款包括本次招标所需的人工、材料、机械、安装、维护、管理、保险费、安全生产费、临时费用、规费、税金、利润等及其他政策性文件上各项应有费用。

3、本项目资金来源性质为   其他收入资金 。

4、本合同付款方式为以下第      （3）     项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为       /       ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为   ___/_______；

（3）其他方式：授权支付                                。

5、本合同项下的采购资金付款进度按磋商文件支付：

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第   1   项处理：

本项目设置履约保证金，乙方应于项目实施前以汇款/转账等非现金形式向甲方提交履约保证金      元（本合同金额的1.5%）。履约保证金在工程竣工验收合格后，自动转为质量保证金，待缺陷责任期满后一个月内退回（无息）。

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的除外。

第六条 合同的转让与分包

本项目不允许转包。

本项目不允许分包。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第    1     种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向   /     仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效、备案及其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式  六  份，甲方执  二  份，乙方执  二  份， 采购代理机构二份  。

二、特殊专用条款部分

按合同主要条款

| 采购人（需方公章）： | 供应商（供方公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表人（签字）： | 法定代表人或授权代表人（签字）： |
| 电话： | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 电话： |

合同签订日期：  年    月   日

签约地点：

合同主要条款

合同条件采用建设工程施工合同（示范文本）(GF-2017-0201)的《合同条件》。

合同协议条款将由发包人 (甲方)与承包人(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为发包人提出涉及承包人的主要条款，承包人应在响应文件中进行承诺。

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：    嘉善县第一中学

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目  及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称： 浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目  。

2.工程地点：  嘉善县

3.工程立项批准文号：/。

4.资金来源：县财政资金‬。

5.工程内容：本项目主要工作内容浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目，具体详见工程量清单。‬

6.工程承包范围：

浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目施工。

- 二、合同工期

计划开工日期：        年     月   日（具体开工时间以开工令为准）。

计划竣工日期：        年     月   日。

工期总日历天数：            ‬‬‬ 。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量达到现行国家验收标准的合格等级标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）          (¥          元)；

2.合同价格形式：单价合同。

- 五、项目负责人

承包人项目负责人：                          。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于   2025年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在工程所在地或发包人所在地  签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章  生效。

- 十三、合同份数

本合同一式  六   份，均具有同等法律效力，发包人  二   份，承包人  二   份，招标代理机构二份。

| 发包人： (公章) | 承包人： (公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 组织机构代码： | 组织机构代码： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

## 第二部分  通用合同条款

本招标工程通用合同条款具体工作内容详见建设工程施工合同（示范文本） (GF-2017-0201)。

## 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：磋商文件、履行合同过程中双方项目负责人以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：嘉善锦诚装饰工程有限公司；

资质类别和等级：                           ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /  。

1.1.3.9 永久占地包括：    /           。

1.1.3.10 临时占地包括：            /                。

- 1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、省、市、县发布的有关合同和招投标管理以及建筑安全、质量、文明施工、保修的相关规范性文件。

- 1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：以施工图明确的标准、规范为准。包括国家现行的设计规范、国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准及国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /             ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /                ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /                  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无特殊要求  。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：/。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同协议书确定开工日期前14天向承包人提供施工图纸，由双方办理移交手续；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供3套施工图纸；如承包人另外需要，承包人自行扩晒并承担相应费用；

发包人向承包人提供图纸的内容：   承包范围内的全部内容   。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  施工组织设计及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案等    ；

承包人提供的文件的期限为：图纸会审后7天内  ；

承包人提供的文件的数量为： 贰份                ；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件，提交给发包人和监理人现场代表；

发包人审批承包人文件的期限：发包人从收到之日起7个工作日内会同监理人共同给予确认或提出修改意见。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  开工前由发包人代表或工程师提前一周组织进行会审  。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 项目所在地发包人项目部     ；

发包人指定的接收人为：     发包人代表            。

承包人接收文件的地点：     项目所在地承包人项目部        ；

承包人指定的接收人为：      项目负责人及相关管理人员   。

监理人接收文件的地点：    项目所在地监理办公室      ；

监理人指定的接收人为：    总监或总监代表      。

- 1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/

发包人负责协调办理临时用地和占道许可，开工前确保通往施工现场的公共道路畅通  。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：   /   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人提供承包人为目前场地现状。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：由承包人承担，该部分费用承包人已考虑并包含在合同价中，结算时不再另行计取（如有）。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  / 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/ 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人为履行本合同确定采用的所有专利、专有技术、技术秘密的使用费由承包人承担，该部分费用承包人已考虑并包含在合同价中，结算时不另行计取。

- 1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      是     。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：偏差范围为0，工程量按规定计算

#### 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责对本工程质量、进度、安全，文明施工进行监督检查，办理设计变更、技术核定（洽商）及收方签证。

涉及对工期延长、工程价款及变更、已完成工程量报告、竣工结算报告、索赔等事项的办理及确认，必须经发包人代表签字确认，必须经发包人代表签字确认并加盖发包人公章，否则仅有发包人代表签字或加盖发包人公章的一律不产生法律效力。

发包人代表可以委托书的形式委派有关具体管理人员，承担自己的部分权利和职责，委托书应载明受托人员、委托事项、委托期限。如需在期限届满前撤回的，应以书面形式撤回。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，

包括：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人提供承包人为目前场地现状。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 已满足。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间： /。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 施工许可证在开工前七天完成（如有），其他施工所需证件、批件根据工程需要办理。

(6)水准点与坐标控制点交验要求：提供新版嘉善测量标高数据（如有）后，由双方办理水准点与坐标控制点交验确认书。

(7)图纸会审和设计交底时间: 提供图纸后七天内。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 发包人将协助承包人对上述事项的保护工作，除文物保护、建筑古树名木的保护发生费用由发包人承担外，其余保护费用、赔偿费用均由承包人承担。

(9)双方约定发包人应做的其他工作：发生时另行协商。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       /          。

发包人是否提供支付担保：           /               。

发包人提供支付担保的形式：          /               。

#### 3. 承包人

- 3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：必须提供符合嘉兴市及嘉善县住建局质监站及城建档案馆验收要求（如有）的施工资料、技术资料、竣工图纸、结算书及完整的结算资料、电子文本等竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整标准的竣工图和技术资料二套，结算书及完整的书面结算资料三套和电子文本二套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，如果发包人要求提供超出合同约定的资料及数量的费用由发包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前十天内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件现场交验给发包人代表人，由发包人代表与承包人人员共同移交发包人及有关部门审查竣工资料是否完备并符合要求。

（6）承包人应履行的其他义务：

1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 按有关规定执行。

2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:  /。

3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按监理要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用。

4）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担: 在工程竣工验收交付前，由承包人对已完工程成品保护，并承担施工交叉作业所需要的成品保护费用。

5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 对已知的由承包方负责保护，并承担相应费用，如有发现事先未知的，承包人应及时与发包人联系，费用由发包人承担。

6）施工现场清洁卫生的要求：承包人按嘉兴市或嘉善县建筑工地文明管理规定有关条款执行，承包人施工范围内的场地清洁卫生由承包人负责，并要求做到“工完、料净、场地清”。工程全部交付使用后7日内承包人拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场，逾期遗留现场的，视为承包人放弃财产所有权，发包人有权自行处理，产生的费用由承包人承担，并在未付工程款中予以扣减。

7）双方约定承包人应做的其他工作：双方另行协商。

- 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                       ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：               ；

建造师执业印章号：               ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       ；

承包人对项目负责人的授权范围如下： 代表承包人履行合同，并常驻现场，直接负责本工程施工过程中的各项职责。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：每月到位率必须达80%及以上，达不到要求的，承包人向发包方支付5000元/(人·天)的违约金。同时承包人项目负责人必须参加每次的监理例会，每缺席一次（以签到簿上签字为准），承包人应向发包人支付违约金人民币5000元。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：  承包人不提交上述文件的，项目负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：达不到要求的，承包人向发包方支付5000元/(人•天)的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：每更换一次，发包人扣除承包人人民币20000元作为违约金，同时发包人有权单方面解除合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：进行停工处理，直到更换符合岗位要求的项目负责人。如承包人拒不整改,或在接到发包人通知后7日内未按要求进行整改的，发包人有权罚没全部履约保证金，并有权提前终止合同，如发包人选择提前终止合同的，承包人还需按合同总价的5%承担违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担    。

3.2.6 承包人经发包人同意后更换项目负责人的违约责任：项目负责人更换经发包人同意后，报相关部门办理有关手续，同时每更换一次，发包人扣除承包人人民币10000元作为违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人收到开工通知或指令后7日内    。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：停工整改，更换符合要求的施工人员后再进行施工。由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人还需要遵守以下规定：

（1）承包人派驻人员的到位率必须达每月80%以上，达不到要求的，承包人向发包人支付违约金1000元/人/天。

（2）发包人会同监理建立考勤制度，对项目负责人及主要管理人员现场到位率进行考核。

（3）承包人按发包人认可的施工组织设计和发包人派驻现场的工程师的指令组织施工。在情况紧急且无法与发包人派驻现场的工程师联系时，承包人项目负责人应当采取保证人员生命和本工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人派驻的现场工程师送交报告。若此等情况的发生责任在发包人的，由发包人承担由此发生的追加合同价款和/或顺延工期的责任；若该情况的发生责任在承包人或第三人的，由承包人承担责任和费用，不顺延工期。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每更换一人次，发包人扣除承包人10000元/(人•次)作为违约金，同时发包人有权单方面解除合同。

3.3.6承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：第一次警告处理，三次以上的该名管理人员清退出场 。

3.3.7承包人经发包人同意后更换主要施工管理人员的违约责任：主要施工管理人员更换经发包人同意后，报相关部门办理有关手续，同时每更换一次，发包人扣除承包人2000元/(人•次)作为违约金。

- 3.5分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  /

主体结构、关键性工作的范围：特殊情况下发包人有权直接向分包人支付分包合同价款并有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/

其他关于分包的约定： /

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

- 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：/

- 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按上述相关要求。

#### 4. 监理人

- 4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：以发包人和监理单位签订的委托合同条款为准  。

关于监理人的监理权限：发包人委托监理单位根据双方签署的《建设工程委托监理合同》的约定对本工程实施监理。发包人应在工程实施前将监理内容及权限书面通知承包人，如监理单位委派工程师与发包人派驻的现场工程师的职权交叉或不明确时，由发包人给予明确，并书面通知承包人。

需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）涉及全局工程进度的工程暂停；（2）设计变更涉及工程投资或承包合同造价的变化；（3）索赔；（4）涉及改变原设计意图或影响设计结构的补充图纸和指示等；（5）涉及工期延长；（6）已完成工程量报告、（7）竣工结算报告等事项，由监理单位会同发包人办理，并交发包人最终确认。上述事项仅有监理单位及总监理工程师签认而无发包人代表签认的，对发包人不具法律拘束力。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

- 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                 ；职    务：                 ；

监理工程师执业资格证书号：          ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

关于监理人的其他约定：发包人委托监理人的权限以书面形式在工程实施前告知承包人。

- 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  施工现场安全是否符合规范要求     ；

（2）  分部分项工程质量是否符合验收规范  ；

（3）  施工进度是否符合发包人进度计划要求；

（4）  发包人的其它授权                  。

#### 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /  。

关于工程奖项的约定：  /  。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查期限的约定：

工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件后，承包人应在共同检查前8小时通知监理人检查，检查合格后方能进入下道工序施工。由于赶工期、抢工期等特殊要求，如果出现工程返工整改的，整改完毕后监理人尽量配合承包人进行验收 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

- 6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。

（2）承包人应对进入施工现场的所有人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）承包人应注意保护施工现场已完建筑物的安全，施工荷载必须满足结构要求，并采取必要措施，防止因施工不当造成工程事故。

（4）如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   /  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项措施，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。安全文明施工未达到响应承诺要求，承包人应承担违约责任。发包人可从承包人履约保证金中扣除相应费用。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  同进度款比例支付。

#### 7. 工期和进度

- 7.1 施工组织设计

- 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/ 。

- 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后3天内，承包人提交施工组织设计（施工方案）和进度计划一式二份。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：

发包人收到后7个有效工作日会同监理人共同审核，如不符合本工程施工要求的，发包人可以提出修改意见，承包人应予以修改，最终以发包人审核确定的施工组织设计作为施工的依据之一 。

- 7.2 施工进度计划

- 7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：/    。

- 7.3 开工

- 7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：/。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  在开工前办好施工许可证（承包人应当予以配合），并提供给承包人证件扫描件一套 （如有）   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按相关行政主管及发包人要求 。

- 7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

- 7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： / 。

- 7.5 工期延误

- 7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）招标范围以外增加的工程量超过合同工程总量15%以上，且属于关键线路工程以致影响施工进度的（由发包人代表会同监理工程师认定，最终以发包人代表确认为准）；

（2）不可抗力；

（3）由于发包人原因造成的其他情形；

- 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

1、延误工期扣款：每延误一天扣人民币5000元‬。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 履约保证金      。

- 7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

- 7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：/

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  /    。

#### 8. 材料与设备

- 8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  由承包人承担，并已计入合同价格中   。

- 8.6 样品

- 8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

由承包人采购的材料、设备，承包人应在规定的时间内，按照工期进度计划向监理工程师报送材料、设备的使用计划，需要认价的材料、设备必须符合国家标准、施工合同或图纸及规范要求的质量标准，认质认价时承包人需提供类似档次的至少3个品牌，并提供参考市场价格。发包人在收到承包人的材料报价单后在7日内给予确认或提出修改意见。

- 8.8 施工设备和临时设施

- 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：（1）施工现场建筑红线内工程施工需要的临时宿舍、仓库、办公室、主要道路、管线等临时设施的搭设、维护、拆除的费用由承包人承担，承包人按规定计取临时设施费用；（2）建筑红线内、外道路及周围民居的安全防护搭设和高压线安全防护费用已考虑在磋商报价中，发生安全事故的由承包人自行承担。

#### 9. 试验与检验

- 9.1试验设备与试验人员

- 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按国家或相关行政主管部门规定   。

施工现场需要配备的试验设备：   按国家或相关行政主管部门规定  。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按国家或相关行政主管部门规定  。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                ／              。

#### 10. 变更

- 10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）按嘉善县政府投资项目相关管理文件办理相关变更手续。（2）工程联系单、设计变更等工程量及费用的结算方式按合同专用条款12条约定，工程变更款经审批后随工程进度款同比例支付。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则 【结算价=按以下方式计算的造价金额×最终报价浮动率（最终报价浮动率=合同价÷首次报价金额）】

关于变更估价的约定：分部分项工程量与计价表和施工技术措施项目清单及计价表中工程量按照竣工图结合变更联系单并按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定计算。

以上部分综合单价具体调整方法如下：

    - 已标价工程量清单中有适用综合单价的，按已标价工程量清单。

    - 已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

- 某种材料(或半成品及成品)等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差;

- 清单项目组合内容中某一个(或多个)定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格;

- 如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按第三部分专用合同条款10.4.1中（3）重新计算综合单价。

    - 已标价工程量清单中没有适用的综合单价的，则根据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）以及浙江省工程造价管理机构发布的人工、材料、施工机械台班市场价格信息、工程造价指数，和承包人磋商报价浮动率，由承包人重新组价，经发包人审批同意后计价。

组价方式：A、综合费率（含企业管理费、利润、风险费用）按响应文件； B、人工、机械、材料单价：有投标价的按投标价，无投标价的按信息价×（1-承包人磋商报价浮动率）（承包人磋商报价浮动率=(1-首次报价金额/标准预算价)×100％），无信息价的按业主签证价；C、材料信息价均按除税后价格计算。

    - 上述人、材、机消耗量依照浙江省预算定额(2018版)用量计量。

    - 施工组织（总价）措施项目清单与计价表价格包干，工程结算不作调整。

    - 规费费率按响应文件计取,税金按规定计取。

- 10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：二个工作日    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   二个工作日。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：承包人按照该建议施工发生的额外费用由发包人承担，降低的合同价或提高的经济效益由发包人受益   。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：/。

- 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2 种方式确定。

- 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额  合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人书面意见执行。

#### 11. 价格调整

- 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   不调整       。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

- 第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：／    ；

- 第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：       ／           。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 ／  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 ／  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过／  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  ／ %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±／  %时，其超过部分据实调整。

- 第3种方式：其他价格调整方式：  /。

#### 12. 合同价格、计量与支付

- 12.1 合同价格形式

- 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

1）施工期间停水、停电一周内不超过8小时引起的费用增加；

2）专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担应计入投标总价的费用；

3）质量和安全的风险包括在风险费中；

4）人材价差中除已按11.1中调整之外部分。

风险费用的计算方法：计入各清单项目投标单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

人材价格变化引起的调整按11.1条调整。

- 2、总价合同。

总价包含的风险范围：                /                   。

风险费用的计算方法：                /                     。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /                     。

3、其他价格方式：                  /                     。

- 12.2 预付款

- 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：发包人支付签约合同价的40%作为预付款。

预付款支付期限：支付时间为合同生效以及具备实施条件后7个工作日 。

预付款扣回的方式：本工程预付款不扣回，抵作进度款。

- 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          ／                。

预付款担保的形式为：        ／                          。

- 12.3 计量

- 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2013) 、仿古建筑工程工程量计算规范(GB50855-2013)、通用安装工程工程量计算规范(GB50856-2013) 、市政工程工程量计算规范(GB50857-2013)、 园林绿化工程工程计算规范(GB50858-2013)中相关工程量计算规则、图纸、批准的施工组织设计、签证及变更等进行计量。

- 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    完工后计量      。

- 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

- 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：              /                。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           /          。

- 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      /        。

- 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

- 工程竣工验收合格且工程结算审计完毕，所有验收资料归档备案（提交业主）满足要求后根据资金拨款进度付款至审定价的100%（含全部已支付的各种款项）。质保金待一年缺陷责任期满后一个月内退还（无息）。

注：承包人必须在每期工程款的使用时，保证支付民工工资，并向发包人提供发放清单，发包人有监督的权利。如实际承包人未及时支付民工工资，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。

- 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人规定  。

- 12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   ／            。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

- 12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：/  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /。

（2）发包人支付进度款的期限：  /      。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     无     。

- 12.4.6 支付分解表的编制

- 2、总价合同支付分解表的编制与审批：   不采用    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  不采用  。

#### 13. 验收和工程试车

- 13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48   小时。

- 13.2 竣工验收

- 13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按行政主管部门规定。

同时需满足以下要求：承包人在竣工验收前十天内提交发包方满足嘉兴市及嘉善县住建局质监站及城建档案馆验收要求的有关施工资料、技术资料、结算书及完整的书面结算资料和电子文本等竣工资料。其中完整标准的技术资料二套，结算书及完整的书面结算资料三套和电子文本二套。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                    无。

- 13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在竣工验收合格后7个工作日内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无.

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期移交一天扣人民币5000元‬。

- 13.3 工程试车

- 13.3.1 试车程序

工程试车内容：  /   。

（1）单机无负荷试车费用由             /        承担；

（2）无负荷联动试车费用由            /         承担。

- 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：             /             。

- 13.6 竣工退场

- 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 项目在竣工验收合格之日起7日内退场。

#### 14. 竣工结算

- 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工结算审定后30日内提交。

竣工付款申请单应包括的内容： 按嘉善县工程结算审核相关规定提交完整的结算资料.

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：双方就竣工结算审核及竣工付款申请单审批协商一致同意以下内容：

- 承包人在工程竣工验收前十天内向发包人提交完整的工程竣工结算资料发包人应在28日内对资料的有效性和完整性进行核对。承包人未能在工程竣工验收合格后30天内向发包人提交竣工付款申请单和完整的工程竣工结算资料的，发包人有权根据已有资料单方进行结算，由此引发的责任由承包人自行承担；在工程结算审核过程中，承包人不得再增加任何结算资料(图纸、签证变更单、价格凭证等)，如因结算资料无效或不完整的，审价延误的责任以及审价结果不利的责任均由承包人自行承担

- 承包人送审的结算由业主委托中介咨询机构审核，工程结算审核基本收费由发包人支付，超过5%以外的核减额及全部核增额的追加费用（按浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准计算）由承包人支付，如承包人在中介咨询机构出具审核报告前未支付此费用给咨询机构，承包人则同意由发包人从应支付给承包人的工程款中扣除直接支付给咨询机构。

发包人完成竣工付款的期限：30天。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /

- 14.4 最终结清

- 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       三份             。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期终止证书颁发后7天内    。

- 14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：30天。

（2）发包人完成支付的期限：  30天。

#### 15. 缺陷责任期与保修

- 15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   否     。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1质量保证金采用以下第（1）或（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：同（2）；

（2）1.5%的工程款；

（3）其他方式:      /     。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:按本合同通用必备条款第四条约定执行 。

关于质量保证金的补充约定：/。

- 15.4保修

- 15.4.1 保修责任

工程保修期：  按工程质量保修书要求  。

- 15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在接到修理书面通知单之日当天最迟不超过48小时派人到现场维修。

#### 16. 违约

- 16.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下，

16.1.1发包人违约的情形：发包人违约的其他情形： /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每逾期一天，应以逾期付款金额为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人将承包人合同范围内的分项工程未经过承包人同意发包给其他单位施工，导致承包人经济损失的由发包人来承担。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期顺延。

（7）其他：    发生时双方另行协商    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：因承包人的原因，工程质量达不到合同约定的等级，经嘉善县住建局质监站及相关质量检测部门最终鉴定（如无需质量检测部门鉴定的，可由发包人、监理同鉴定），工程质量达不到合格标准的，承包人无偿修复到合格标准，并承担由此给发包人造成的实际损失。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法如下：

1、延误工期扣款：每延误一天扣人民币5000元，本项目违约扣款累计不超过履约保证金‬。

2、质量违约：工程质量未达到合同约定的,扣除全部履约保证金，同时保留索赔的权利。

3、安全文明生产：安全文明施工未达到合同约定的，承包人应承担违约责任。发包人可从承包人履约保证金中扣除相应费用，扣款不设上限。

4、若发包人在进行巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，第一次发现给予承包人警告并责令整改，二次发现责令承包人整改并处以合同价1%的违约金，三次及以上或被上级部门通报批评、被新闻媒体曝光者，每次处以合同价2%的违约金，违约金在当期工程款中扣除。

5.如发生安全事故应及时向有关部门报告，并承担相应的一切责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

16.2.3.1除专用条款中已有约定外，承包人存在以下情形的，发包人有权单方解除合同。

（1）承包人将应由其承建的工程转包或肢解分包的；

（2） 如果承包人在本补充协议执行中工程质量、进度、配合严重违反国家有关规定或本补充协议约定的条款，并经书面要求改正后，15天内仍无实质性改进的；

（3）因承包人原因致工程关键节点工期延期30天以上的；

（4）承包人劳动力或者机械设备没有按照批准的施工组织设计到位，经发包人催告后，在限期内仍未达标的；

（5）承包人未经发包人同意擅自变更项目负责人或工程技术负责人；

（6）如因承包人原因出现承包人民工向发包人或当地政府、主管部门集体讨薪事件两次及两次以上的（一次十人以上为集体讨薪事件）；

（7）如因承包人原因出现重大安全事故或质量事故，未在主管部门限期内整改的。

（8）发包人单方面提出解除合同的，应以书面形式向承包人发出解除通知，通知到达对方时合同解除。

（9）因承包人原因引起合同解除的，承包人除承担发包人所有损失外，还须按合同总价的10%向发包人支付违约金。

（10）合同解除后，承包人应：A妥善做好已完工程的保护和移交工作，按发包人的要求将施工用机械设备、已购材料设备和人员撤出施工场地，承包人未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给发包人造成的一切损失，发包人应为承包人的撤出提供必要条件。B将已完工程的所有资料移交给发包人。发包人在承包人完成上述两项工作后，可就已完工程价款与承包人进行结算并办理结算支付，具体已完工程量的确定和支付参照“14.2竣工结算”约定执行。

（11）根据以上条款解除合同后，发包人不承担承包人因撤出施工现场所发生的支出、费用，已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同并承担有关费用和损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  本合同不考虑，如有需要另行协商  。

#### 17. 不可抗力

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：7.7条异常恶劣的气候条件中规定的内容。不可抗力的自然灾害认定标准按国家规定。不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人代表及监理工程师通报受害情况，向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。发包人应对实施处理提供必要条件的。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

关于工程保险的特别约定：   承包人必须办理安全生产责任险，保险期限从开工之日到工程竣工验收合格且质保期满止。费用由承包人承担，同时必须符合相关行政主管部门规定  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    按相关行政主管部门规定    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    / 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       /

#### 19. 争议解决

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 由发包人确定  。

19.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      双方协商确定      。

选定争议评审员的期限：     双方协商确定         。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   双方协商确定        。

其他事项的约定：       双方协商确定       。

19.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    双方协商确定         。

19.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向                 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     嘉善县       人民法院起诉。

专用合同条款附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件3：承包人主要施工管理人员表

附件4：安全生产合同

附件5：廉政合同

附件1

工程质量保修书

发包人（全称）：   嘉善县第一中学

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按合同条款中约定的承包范围，按规定进行保修。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为   2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：有规定的按规定外，其余所有工程均为2年。

质量保修期自工程预验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：双方约定的其他      无  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                            承包人(公章)：

地  址：                                  地  址：

法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                  传  真：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

邮政编码：                                邮政编码：

附件2：

承包人用于本工程的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全生产专职管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件4：

安 全 生 产 合 同

为在浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主嘉善县第一中学（以下简称“甲方”）与承包人                           （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、 工程建设安全生产有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中有关安全要求

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式  五  份，均具有同等法律效力，发包人执 二  份，承包人执 二 份，招标代理机构一份。

由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

或委托代理人(签字)：               或委托代理人(签字)：

地  址：                          地  址：

电  话：                          电  话：

日  期：     20   年  月    日     日  期：20   年    月    日

附件5：

廉  政  合  同

甲方：嘉善县第一中学

签订合同单位

乙方：

为加强建设工程项目的廉政管理，遏止不正之风和腐败现象的发生，确保工程安全优质按时竣工，经甲乙双方同意，签订廉政合同，作为甲乙双方共同遵守的廉政行为准则，并自觉接受建设主管部门和纪检监察组织的监督。

甲方职责

一、甲方及其工作人员应当自觉遵守国家和省、市有关建设工程承包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受贿赂。

三、甲方及其工作人员应当与乙方保持正常的业务交往，不得接受乙方单位邀请的旅游、宴请、高档消费娱乐活动，不得接受礼金、礼品、礼卡和代价券等，不得在乙方报销任何应当个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女经商、就业、上学以及出国等提供方便。

五、工程项目施工过程中，经设计变更认可需要追加工程款时，甲方应严格按有关规定程序办理。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料敲诈供应、工程分包等经济活动，不得向乙方有关企业购买工程及装饰材料。

七、甲方工作人员在工程项目建设中发现乙方单位有不廉洁行为的应及时采取措施，报告主管领导。

八、甲方及其工作人员如有违反本廉政合同的视情节轻重，由行业主管部门依据有关法规予以处理。触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。

乙方职责

一、乙方及其工作人员应了解甲方单位有关廉政管理方面的各项制度和规定，并自觉遵守执行。

二、乙方应当通过正常途径开展业务工作，不得行贿甲方工作人员，不得向甲方工作人员赠送礼品、礼金、礼卡、礼券或为其购置通讯、交通工具、家电、高档办公用品等物品，不得同意报销应当由甲方工作人员个人支付的费用。

三、乙方不得向甲方工作人员提供住房装修、婚丧嫁娶以及家属、子女经商、就业、上学、出国等提供方便。

四、乙方不得为谋取利益擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料和设备供应、工程量变更、工程验收、工程质量问题处理等私下商谈或者达成默契。

五、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

六、乙方在工程项目建设中贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关查处的，甲方有权更换人员，其他处罚按有关规定执行。

七、乙方在建设中发现甲方工作人员有不廉洁行为的，及时采取措施加以制止，并告知甲方单位主管领导或建设主管部门和纪检监察机关。

八、乙方及其工作人员如有违反本廉政合同的，视情节轻重，由行业主管部门依据有关法规予以处理，违反纪律的，由纪检监察组织追究纪律责任，触犯刑律的，移送司法机关追究刑事责任。

本廉政合同作为《浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目施工合同》的附件，与施工合同有同等的法律效力，经双方签署后，立即生效。

本合同一式 五 份，均具有同等法律效力，发包人二 份，承包人执 二 份，招标代理机构一份。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人：                  法定代表人：

或委托代理人(签字)：           或委托代理人(签字)：

地  址：                      地  址：

电  话：                      电  话：

日  期：20   年   月  日      日  期：20   年   月   日

- 第六章　响应文件格式

  - 响应文件目录

资格文件、资信商务及技术文件、报价文件目录（请按照“第二章 供应商须知，三、响应文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

资格文件：

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）有效的企业营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件；供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件）………………………………………………………………………… （页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

....

  - 响应文件附件（附表）格式

- 资格文件格式

- 资格文件封面格式：

资格文件

项目名称：

标项名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函格式

符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商（盖章）：

日期：  年  月  日

- 有效的企业营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件；供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件）

- 落实政府采购政策需满足的资格要求格式

落实政府采购政策需满足的资格要求

4.1中小企业声明函格式

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（建筑业）；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于           型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（建筑业）；承接企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于    型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）

日期：  年   月   日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.《中小企业声明函》格式不得擅自调整，格式中划横线的部分需要各供应商按实际情况如实填写，括号中的内容是对拟填写内容的说明；

3.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 工信部联企业〔2011〕300号（具体划分标准附后）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2监狱企业声明函格式

监狱企业声明函

【非监狱企业不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：。

本企业为参加（项目名称：	）（项目编号：	）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）

日期：  年   月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.3残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日 期：

- 本项目的特定资格要求格式

本项目的特定资格要求

- 供应商要求：具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和建筑施工企业安全生产许可证；

- 人员配备要求：项目负责人具有建筑工程专业二级（含）以上建造师注册证书及对应的安全生产考核合格证书B类证书；专职安全生产管理人员具有行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书C类证书。

- 资信商务及技术文件格式

- 资信商务及技术文件封面格式：

资信商务及技术文件

项目名称：

标项名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

- 磋商函格式

磋 商 函

致：嘉善县第一中学

我方已全面阅读和研究了      （项目名称）     的竞争性磋商公告（项目编号：            ），正式授权    （供应商代表姓名）  代表           （供应商名称）   提交响应文件。据此函，我方郑重承诺如下：

  - 我方的响应文件在响应截止日后90天内保持有效，如成交，有效期将延至本项目执行期满日为止。

  - 我方在参与磋商前已仔细研究了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权利。

  - 我方声明响应文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与磋商有关的任何其它数据或信息。

  - 我方如果中标，保证履行响应文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价的响应。

  - 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

  - 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                    邮编：__________   电话：______________

传真：______________供应商代表姓名：__________  职务：

供应商（盖章）:___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人签字（或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

- 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致:嘉善县第一中学

我_           （姓名）系_             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加           政府采购项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

法定代表人身份证（正反面）       被授权人身份证（正反面）

供应商（盖章）：

日    期：      年    月    日

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

- 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：     （身份证号：           年龄：    ）系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日    期：      年    月    日

附：法定代表人身份证双面复印件

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

- 诚信承诺书格式

诚信承诺书

（采购人或采购组织机构） ：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的磋商活动中，郑重承诺如下：

- 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

- 我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

- 我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

- 我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 我方法人代表、主要负责人所在的公司在近三年内没有违法违规行为；

- 若我方成交，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

- 若我方成交，将严格按照磋商文件要求及响应文件承诺的报价、质量、服务期、磋商方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按磋商文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消磋商资格、成交资格、解除合同、拒绝后续政府采购磋商、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

- 供应商概况表

供应商概况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 成立年月 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  | 营业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员数量 |  |  |  |  | 其 中 |  | 高工： 工程师： 助工： 技术员： |  |  |  |  |  |
| 组 织 机 构 框 图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 行政 负责 人 | 姓名 |  | 性别 | 年龄 | 文化程度 |  |  |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 技术 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

- 工程进度计划及劳动力安排计划表

工程进度计划及劳动力安排计划表

本工程我司计划工期为        日历天

| 序 号 | 分部分项 | 单 位 | 数量 | 时间 (日历天) | 进 度 计 划 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳动力配置图 （人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

- 拟投入施工现场的主要施工管理人员情况

拟投入施工现场的主要施工管理人员情况

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全生产专职管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

注：列入本表人员如更换，需经发包单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

供应商（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

- 项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手机号码 |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  |  | 资格证编号 |  |  |  |
| 已完成及在建工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开竣工日期 |  | 工程质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

- 派驻现场工程管理、技术人员简历表

派驻现场工程管理、技术人员简历表

| 姓名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本工程拟任职务 |  | 身份证号码 |  |
| 文化程度 |  | 技术职称 |  |
| 毕业院校、专业 |  | 毕业时间 |  |
| 现任职务 |  | 从事本专业工作时间 |  |
| 专业资格证书名称 |  | 专业资格证书号码 |  |
| 工作简历及主要业绩： |  |  |  |

注：每表一人，附有关证书复印件。

供应商（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

- 拟投入本工程的主要施工机械设备表

拟投入本工程的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在合同实施过程中，施工机械投入必须满足本工程的实际需要。

供应商（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

- 材料进场计划表

材料进场计划表

| 编 号 | 材 料 名 称 | 单 位 | 数 量 | 进 场 计 划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

供应商代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

- 政府采购供应商廉洁自律承诺书

政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）：

我单位响应你单位项目采购要求参加响应。在这次响应过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位响应、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

年    月    日

- 项目实施方案

格式自拟，包括但不仅限于评审办法中涉及的内容

- 项目竣工承诺

项目竣工承诺

（采购人）：

- 我单位郑重承诺：

- 本项目保证于2025年8月20日前竣工并通过验收，如违反承诺，按合同约定延误工期扣款（每延误一天扣人民币5000元）外我单位将向你单位另支付人民币          元作为违约金。由此引起的相应损失均由我单位承担。

- 供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

- 年    月    日

- 报价文件格式

- 报价文件封面格式：

报  价 文 件

项目名称：

标项名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

- 开标一览表格式

报价一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 磋商报价（首次报价）/元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目 |  |
| 磋商报价（大写） |  |  |
| 2 | 项目负责人 |  |
| 3 | 执业证书信息 |  |
| 4 | 施工工期 | 日历天 |
| 5 | 质量目标 |  |
| 6 | 磋商联系人姓名： 磋商联系人电话（手机）： |  |

注: 磋商报价是本项目实施所需的所有费用（含税费）。

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

年    月    日

- 磋商报价明细表格式

投 标 报 价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人： （单位盖章）

法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）

编制人： （造价人员签字盖章）

编制时间： 年 月 日

编  制  说  明

工程名称：                                         第   页 共   页

投标报价费用表

工程名称：                                 第   页 共   页

| 序号 | 工程名 称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

单位（专业）工程投标报价费用表

单位工程名称：             标段:                   第 页 共 页

| 序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  |  |
|  | 其中 | 1.1 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  |  |
|  | 其中 | 2.1.1 人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  |  |
|  | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  |  |
| 3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按磋商文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按磋商文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按磋商文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  |  |
| 3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按磋商文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  |  |
| 3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按磋商文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按磋商文件规定额度列计 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  |  |
| 3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  |  |
| 3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  |  |
| 3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  |  |
| 4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  |  |
| 5 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×费率 |  |  |
| 磋商报价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 |  |  |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:              标段:             第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称: |  |  |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合单价计算表

| 单位(专业)工程名称: |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) |  |  |  |  |  | 合计 (元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

综合单价工料机分析表

| 单位(专业)工程名称: |  |  |  | 标段: |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 其中 | 合价(元) | 其中 |
|  |  |  |  |  |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元） |
| 1 | 人工 | 一类人工 |  |  |  | - |  | - |
|  |  | 二类人工 |  |  |  | - |  | - |
|  |  | 三类人工 |  |  |  | - |  | - |
|  | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 （工程设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料（工程设备）费小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工料机费用合计(1+2+3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费（人工费+机械费）× % |  |  |  |  |  |  | - |
| 6 | 利润（人工费+机械费）× % |  |  |  |  |  |  | - |
| 7 | 综合单价(4+5+6) |  |  |  |  |  |  | - |

注：本表为分部分项及施工技术措施综合单价分析通用表。

| 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  | 标段: | 第 页 共 1页 |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
| 1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 2 |  | 提前竣工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 3 |  | 二次搬运费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 4 |  | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 |  |  |  |
| 5 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 标段: | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 1.1 | 标化工地增加费 |  |  |
| 1.2 | 优质工程增加费 |  |  |
| 1.3 | 其他暂列金额 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料（设备）暂估价 |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 2.3 | 专项技术措施暂估价 |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  | 标段: | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 标化工地增加费 | 项 |  |  |
| 2 | 优质工程增加费 | 项 |  |  |
| 3 | 其他暂列金额 | 项 |  |  |
| 3.1 | 其他暂列金额 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  | - |

| 材料（工程设备）暂估单价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称: |  |  |  | 标段: | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称: |  | 标段: | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 专项技术措施暂估价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称: |  | 标段: | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称: |  | 标段: |  | 第 页 共 页 |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 人 工 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施 工 机 械 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称: |  |  | 标段: | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人单独发包的专业工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料(设备) |  |  |  |  |
| 2.1 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |
|  | 合计 | - | - | - |  |

| 主要工日一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  | 标段: |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  | 标段: |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注 |

| 主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  | 标段: |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |

| 主要机械台班一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 标段: |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| 序号 | 机械名称、规格、型号 |  | 单位 | 数 量 |  | 单价(元) |  | 合价（元） | 备注 |  |

# 第七章　工程量清单

（另附）

# 图纸

- （另附）

- 第九章　附件

- 政府采购活动现场确认声明书格式

政府采购活动现场确认声明书

致：采购人

本人经由（供应商名称）法人代表（负责人）    （姓名）合法授权参加浙江省嘉善县第一中学2025年度校园食品安全保障项目（采购编号：ZJXL-YZ-002）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与           （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现      供应商     之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签字）

年  月  日

注：本表非响应文件的组成内容，不须在响应文件中提供。需供应商在响应文件解密完成后填写完毕并将扫描件发送至采购代理机构邮箱（2483539662@qq.com）。

- 质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 投诉书范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

磋商文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。