嘉善县城市地下市政基础设施普查

公开招标采购文件

项目编号：HZZX-2022-G41

项目名称：嘉善县城市地下市政基础设施普查

采购单位：嘉善县自然资源和规划局

代理机构：嘉兴市宏泽招标咨询有限公司

2022年7月

目  录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	25

一、前附表	26

二、总  则	29

三、采购文件	31

四、投标文件的编制	31

五、开标	37

六、评标	37

七、定标	39

八、合同授予	39

第四章  评标办法	40

第五章  嘉善县政府采购合同	51

第六章  投标文件格式	60

第一章  公开招标采购公告

项目概况

嘉善县城市地下市政基础设施普查招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 获取（下载）招标文件，并于2022年8月12日9点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，嘉兴市宏泽招标咨询有限公司受采购人委托，经嘉善县财政局善财采确临[2022]3046号确认书批准，现就嘉善县城市地下市政基础设施普查政府采购项目进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目编号：HZZX-2022-G41

政府采购计划编号：善财采确临[2022]3046号

项目名称：嘉善县城市地下市政基础设施普查

预算金额：一标段：350万元；二标段：495万元；三标段：65万元。

最高限价（如有）：一标段：350万元；二标段：495万元；三标段：65万元。

采购需求（概述）：

| 标项 | 项目内容 | 项目要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 嘉善县城市地下市政基础设施普查（一标段） | 具体详见第二章《采购需求》 |
| 2 | 嘉善县城市地下市政基础设施普查（二标段） | 具体详见第二章《采购需求》 |
| 3 | 嘉善县城市地下市政基础设施普查（一、二标段监理） | 具体详见第二章《采购需求》 |

合同履行期限：

一标段、二标段：

2022年10月底前交付成果并通过验收。

（1）2022年10月16日前，按照浙江省新标准全面完成地下管线、窨井盖等地下市政设施普查及建库工作。

（2）2022年10月23日前，普查成果通过具有测绘质量检验资质或第三方同类同级以上测绘资质单位的质量检查，获得测绘成果质量合格检验报告或检查报告。

（3）2022年10月31日前，完成普查成果的验收入库和汇交工作，形成城市地下市政基础设施普查数据库。

数据成果质保期为1年，质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内对于采购人提出的合理的质量维护和售后服务要求，应当无条件满足。

三标段：

（1）2022年8月底前，编制完成浙江省嘉善县城市地下市政基础设施普查监理服务质量检查方案；

（2）全程监督浙江省嘉善县城市地下市政基础设施普查（综合管线部分）监理项目的过程质量；

（3）2022年10月底前，完成提交数据成果的质量检查工作，完成所有数据成果的数据库整合、质量检查和数据汇交；

（4）配合采购人制定检查验收标准，协助采购人委托第三方对数据成果进行验收，协助采购人进行数据汇交等工作。

监理项目质保期为1年，自项目验收合格之日起计算。质保期内对于采购人提出的合理的质量维护和售后服务要求，应当无条件满足。

本项目不接受联合体投标。

本项目同一投标人可以同时投三个标段，但一个投标人最多只能中其中一个标段。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件）规定的供应商资格条件；

（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（四）本项目的特定资格要求：

一标段、二标段的投标人要求具有测绘地理信息主管部门颁发的乙级及以上测绘资质，专业范围必须同时包含地理信息系统工程及工程测量。

三标段的投标人要求具有测绘地理信息主管部门颁发的甲级测绘资质证书，专业范围必须同时包含地理信息系统工程（专业子项须含地理信息系统工程监理）及工程测量（专业子项须含工程测量监理）。

注：公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html

三、获取招标文件

1.本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.注册网址：

浙江政府采购网：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry，政采云咨询电话：400-881-7190；

3.获取采购文件（报名）：

3.1获取方式：采购公告发布后，在政采云平台已完成注册的供应商登陆系统，申请获取采购文件，待审核通过后，可下载采购文件。如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功。路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。在“已获取”的状态下，供应商可下载查看招标文件。
    3.2获取网址：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
    3.3获取时间： 2022年7月23日至2022年8月12日9时00分
　　在上述时间内供应商均可免费获取招标文件。

注：公告附件里的采购文件仅供阅览使用，在政采云系统中获取采购文件为依法获取采购文件的方式，没有在政采云系统中获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

4.投标文件制作注意事项

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：供应商先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA证书办理操作指南》和《CA登录与绑定操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取采购文件后立即办理。

供应商-政府采购项目电子交易操作指南：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

《CA证书办理操作指南》：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/lwV6GXABiyELHE-oVMj3

《CA登录与绑定操作指南》：

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/UgcbC3EBiyELHE-opz1b/GQcTNXEBiyELHE-oocEg

《CA驱动和申领流程》

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html?utm=web_government_front.a2eab82.0.0.88e7f1b02f8511eb9c4ae3fa753faf95

在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2022年8月12日9时00分

投标人应于2022年8月12日9时00分前按照电子投标要求将电子加密标书上传到“政采云”平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年8月12日9时00分前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（光盘或U盘上应当用不褪色墨水笔注明投标人名称、项目名称以及法定代表人或其委托代理人签名，投标人应当确保电子光盘或U盘能够打开运行并正常使用）装袋密封后邮寄或直接送达至嘉兴市宏泽招标咨询有限公司，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：嘉善县罗星街道乔克国贸中心2-1407室，收件人：金晓筠，联系电话：0573-84020980），如在开标过程中出现解密失败情况，以备份文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

本次招标将于2022年8月12日9时00分在嘉善县罗星街道乔克国贸中心2-1408嘉兴市宏泽招标咨询有限公司开标。供应商无需到开标现场，只需准时在线参加。开标时间后半小时内（2022年8月12日9时30分前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2022年8月12日9时30分前）无法解密或解密失败，则投标无效。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1．供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

3.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人名称：嘉善县自然资源和规划局

项目联系人：李文龙

联系电话：0573-84233310

地址：嘉善县罗星街道人民大道777号

质疑答复联系人：方颖瑜

联系电话：0573-84233311

2.采购代理机构名称：嘉兴市宏泽招标咨询有限公司

项目联系人：金晓筠

联系电话：0573-84020980

传真：0573-84020980

地址：嘉善县罗星街道乔克国贸中心2-1407室

质疑答复联系人：金丽姗

联系电话：15726929685

地址：嘉善县罗星街道乔克国贸中心2-1407室

3.同级政府采购监督管理部门名称：嘉善县财政局

联系人：刘先生

监督投诉电话：0573-84122310

传真：0573-84122528

地址：嘉善县解放东路318号

第二章  采购需求

编号：HZZX-2022-G41

采购单位名称：嘉善县自然资源和规划局

项目名称：嘉善县城市地下市政基础设施普查

一标段、二标段采购需求

- 一、项目具体要求

1.项目背景

根据浙江省和嘉兴市城市地下市政基础设施建设工作的部署要求，查清嘉善县地下市政基础设施的基本情况，建设城市地下市政基础设施普查数据库，建立城市地下市政基础设施数据动态更新机制，及时、准确掌握嘉善县地下市政基础设施现状及变化情况，为嘉善县城市建设、管理、更新以及国土空间规划等提供信息服务。

2.项目内容

一标段：

（1）一标段地下管线（含废弃）的测区范围(下图红线内)：东至横二路，西至常嘉高速，南至嘉善南站（沪昆高速），北至市河，覆盖面积约22.77平方公里（含嘉善县试点区：东至向善大道、南至白水塘路、西至城西大道、北至人民大道, 覆盖面积约8平方千米）。具体如下图标注一标段范围。

（2）市河以南跨县域地下管线测区范围为嘉善县域范围内供水、供电、输油、通信等主干管网普查。

二标段：

（1）二标段地下管线（含废弃）测区范围为市河以北，面积29.67平方公里，具体如上图标注二标段范围。

（2）市河以北跨县域地下管线测区范围为嘉善县域范围内供水、供电、输油、通信等主干管网普查。

（3）地下空间数据采集普查范围（下图红色区域）：在嘉善县中心城区罗星街道、惠民街道范围内实施55.7万平方米城市地下空间数据采集、普查工作，主要采集地下空间的三维点云数据、属性及纹理信息、构建三维模型。完善地下空间三维数据库管理，为实现与嘉善县三维平台的无缝对接。

3.普查内容

地下管线（含废弃管线）普查信息包括：管线设施的特征、附属物、方向、埋深、管径、断面尺寸、敷设方式、线缆条数、已用孔数、总孔数、孔径、井盖形状、井盖尺寸、井盖材质、井深、井脖深、井脖尺寸、井尺寸、是否有安全网、路幅形式、路幅宽度、机动车道数、道路总长、起点名称、终点名称、是否分段、分段数量、沿线交叉口数量、沿线立交数量、是否有公交专用道、道路两侧既有重要场所信息、城市照明及其附属设施、平行交叉情况、街区范围内既有重要场所信息、是否有其他地下管线等信息以及设计温度、管道保温材料、压力、流量、线缆型号、线缆规格、管道接口形式、基础形式、明装管道外观检查、建成年月、开始使用年月、设计报出时间、设计使用年限、结构外轮廓尺寸、结构顶板顶面高程、顶板覆土厚度、管廊舱室数量、管廊内运行管线种类、地基情况、注浆范围、设计地下水位、现况地下水位、地下水是否有腐蚀性、施工方式、结构设计安全等级、抗震设防烈度、抗震设防类别、地面活载设计标准、是否处于地震断裂带、是否存在不良地质、是否处于浅部砂层中、政府主管部门、运管单位、特许经营单位、建设单位、设计单位、勘察单位、施工单位、 结构形式、设计时速、通车日期、道路等级、是否发生大中修或改扩建、最近一次大中修或改扩建时间、路面结构、路面结构设计使用年限、路面病害、道路两侧在施建筑用地数量、在施时间、降水措施等信息。

4.预估工作量

经测算预估工作量如下表：

| 序号 | 项目 | 预估工程量 |
| --- | --- | --- |
| 一标段 |  |  |
| 1 | 新增地下管线 | 732千米 |
| 2 | 既有地下管线（补充属性） | 587千米 |
| 二标段 |  |  |
| 1 | 新增地下管线 | 682千米 |
| 2 | 既有地下管线（补充属性） | 376千米 |
| 3 | 地下空间数据采集建模及入库 | 55.7万平方米 |

注：最终工作量结算以验收核算的工作量为准。

5.工作流程

地下市政基础设施普查的流程包括：已有资料的收集分析与评估、现场踏勘、仪器校验和方法试验、编制技术设计书、已有资料调查、资料缺失补充调查、一级检查、二级检查、数据建库、设施权属（管理）单位补充核实确认、成果图编绘、质量检验与验收及成果提交等。

地下空间数据采集普查的流程包括：已有资料的收集分析与评估、现场踏勘、仪器校验和方法试验、编制技术设计书、已有资料调查、资料缺失补充调查、控制点布设、三维激光点云数据采集、三维建模、一级检查、二级检查、质量检验与验收及成果提交等、模型入库等。

6.测绘成果

本次测绘成果所有权属于嘉善县自然资源和规划局。中标单位要严格按照国家有关规定，做好项目涉密数据保密工作。

- 二、技术标准及要求

1.普查依据

(1)《浙江省测绘地理信息条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第10号) ；

(2)《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020] 111 号) ；

(3)《城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册》（建办城函〔2021〕208号) ；

(4)《关于印发浙江省加强城市地下市政基础设施建设实施方案的通知》（浙建城〔2021〕21号) ；

(5)《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK)规范》GB/T 39616-2020；

(6)《城市地下空间测绘规范》（GB/T 35636-2017）；

(7)《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73-2019；

(8)《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；

(9)《城市三维建模技术规范》（CJJ/T 157-2010）；

(10)《地面三维激光扫描作业技术规程》（CH/Z 3017-2015）；

(11)《基础地理信息要素分类与图形表达代码》DB33/T817-2010；

(12)《国家基本比例尺地图图式第1部分:1∶ 500  1 ∶1 000  1 ∶2 000地形图图式》GB/T 20257.1-2017；

(13)《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008；

(14)《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；

(15)《浙江省城市地下市政基础设施普查实施方案》（浙自然资厅函〔2021〕431号）；

(16)《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》（浙自然资发〔2021〕4号）；

(17)《浙江省城市地下市政基础设施数据库建设规范》（浙自然资发〔2021〕4号）；

(18)《浙江省城市地下市政基础设施普查质量检查检验规范》（浙自然资发〔2021〕4号）；

(19)《嘉兴市地下市政基础设施普查实施方案》（嘉自然资规发〔2021〕95号）；

(20)《浙江省城市地下市政基础设施普查技术文件补充规定》（浙自然资厅函〔2022〕 137号）。

(21)《嘉善县城市地下市政基础设施普查实施方案》（善自然资规发〔2021〕250号）。

合同实施过程中执行的规范标准包括但不限于以上内容，上述技术标准和规范如与国家最新标准相抵触，应以国家最新标准为依据。

2.测绘基准

地下市政基础设施普查：

a.平面坐标系统：嘉兴市2000坐标系

参考椭球:CGCS2000椭球

中央子午线:120°47'

投影面采用参考椭球面。

b.平面坐标系统：2000国家大地坐标系

参考椭球:CGCS2000椭球

中央子午线:120°

投影面采用参考椭球面。

c.高程基准采用1985国家高程基准（二期）。

d.汇交成果采用2000国家大地坐标系，地理坐标单位为“度”，小数点后保留8位；高程基准采用1985国家高程基准（二期）。

地下空间数据采集建模：

a.平面坐标系统：嘉兴市2000坐标系

参考椭球:CGCS2000椭球

中央子午线:120°47'

投影面采用参考椭球面。

b.平面坐标系统：2000国家大地坐标系

参考椭球:CGCS2000椭球

中央子午线:120°

投影面采用参考椭球面。

c.平面坐标系统：嘉善城市坐标系

参考椭球:克拉索夫斯基椭球（北京54椭球）

中央子午线:120°54'

d.高程基准采用1985国家高程基准（二期）。

3.精度要求

（1）设施普查精度要求：

以中误差作为衡量探测精度的标准，且以二倍中误差作为极限误差。

明显管线点的埋深量测中误差不应大于25mm； 隐蔽管线点的平面位置探查中误差和埋深探查中误差分别不应大于0.05h和0.075h，其中h为管线中心埋深，单位为毫米，当h＜1000mm时以1000mm代入计算；地下管线点的测量精度为平面位置测量中误差不应大于50mm（相对于该管线点起算点），高程测量中误差不应大于30mm（相对于该管线点起算点）。

设施普查精度最终以《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》、《浙江省城市地下市政基础设施数据库建设规范》、《浙江省城市地下市政基础设施普查质量检查检验规范》为准。

（2）地下空间数据采集建模精度要求：

明显点平面中误差不大于50mm,高程中误差不大于50mm。

4.地下管线普查

| 序号 | 管线类别 | 取舍标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 给水管线 | 管径≥50mm |
| 2 | 原水管线 | 管径≥50mm |
| 3 | 中水（再生水）管线 | 管径≥50mm |
| 4 | 雨水管线 | 管径≥200mm或方沟≥400mm×300mm |
| 5 | 污水管线 | 管径≥200mm或方沟≥400mm×300mm |
| 6 | 合流管线 | 管径≥200mm或方沟≥400mm×300mm |
| 7 | 燃气管线 | 全测（在其他项目单独委托） |
| 8 | 热力管线 | 全测 |
| 9 | 供电管线 | 全测（单独地灯、广告灯的供电除外） |
| 10 | 路灯管线 | 全测 |
| 11 | 电信管线 | 全测 |
| 12 | 移动管线 | 全测 |
| 13 | 联通管线 | 全测 |
| 14 | 广播电视管线 | 全测 |
| 15 | 工业管线 | 全测 |
| 16 | 陆地通信 | 全测 |
| 17 | 水主管道 | 全测 |
| 18 | 油主管道 | 全测 |
| 19 | 天然气主管道 | 全测 |
| 20 | 综合管廊 | 测区无 |
| 21 | 军用管线 | 本次不普查 |
| 22 | 监控管线 | 全测 |
| 23 | 交通信号管线 | 全测 |
| 24 | 电力通信管线 | 全测 |
| 25 | 不明管线 | 全测 |
| 26 | 高压输电线 | 地上部分，本次不普查 |
| 27 | 配电线 | 地上部分，本次不普查 |
| 28 | 海底光缆 | 测区无 |

5.工作底图

嘉善县普查工作底图采用1∶500比例尺数字地形图。全省普查成果归集采用1∶2000比例尺数字地形图。

6.普查单元

普查单元以道路、街区为单元进行划分，无缝拼接，不漏不重，全面覆盖普查区域范围。

地下市政基础设施普查单元编号采用三层11位层次码结构，由6位县级行政区代码+1位特征 码+4位流水编号构成。第7位特征码用D、J、Q表示，“D”表示道路普查单元，“J”表示街区普查单元，“Q”表示其他普查单元；流水号不足4位的用前导“0”补齐。

地下市政基础设施普查单元编号结构图

7.设施探查

在资料收集和已有成果分析的基础上，使用检定合格的测绘和探测仪器，分单元开展外业调查、探查、测绘工作，有关要求按照现行国家及省级标准规范、《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》及《浙江省城市地下市政基础设施普查技术文件补充规定》执行。

8.地下空间数据采集及建模

在资料收集和已有成果分析的基础上，使用检定合格的测绘和三维激光扫描仪对划定区域地下空间进行点云及纹理数据采集工作。利用采集的三维点云数据使用专业建模软件制作地下空间三维模型。

9.数据建库

普查成果经测绘质量检验检测机构检验合格后，即可开展数据建库工作，有关要求按照现行国家及省级标准规范、《浙江省城市地下市政基础设施数据库建设规范》及《浙江省城市地下市政基础设施普查技术文件补充规定》执行。

10.图件编制

普查数据库经测绘质量检验检测机构检验合格后，开展地下市政基础设施数字图件编制工作。有关要求按照现行国家及省级标准规范、《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》及《浙江省城市地下市政基础设施普查技术文件补充规定》执行。

11.提交成果要求

（1）一标段提交成果要求如下表：

| 序号 | 测绘成果名称 | 坐标系 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下市政基础设施分布图 | 2000国家大地坐标系、嘉兴市2000坐标系、嘉善城市坐标系（减大数） | 电子1份 |
| 2 | 地下市政基础设施数据库 | 2000国家大地坐标系、嘉兴市2000坐标系、嘉善城市坐标系（减大数） | 电子1份 |
| 3 | 地下市政基础设施元数据库 | 2000国家大地坐标系、嘉兴市2000坐标系、嘉善城市坐标系（减大数） | 电子1份 |
| 4 | 测区普查单元分布图 | 2000国家大地坐标系、嘉兴市2000坐标系、嘉善城市坐标系（减大数） | 电子1份 |
| 5 | 项目技术设计书 | / | 电子和纸质各1份 |
| 6 | 项目技术总结 | / | 电子和纸质各1份 |
| 7 | 项目质检报告 | / | 电子和纸质各1份 |
| 8 | 项目验收意见书 | / | 电子和纸质各1份 |

（2）二标段提交成果要求如下表：

| 序号 | 测绘成果名称 | 坐标系 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下市政基础设施分布图 | 2000国家大地坐标系、嘉兴市2000坐标系、嘉善城市坐标系（减大数） | 电子1份 |
| 2 | 地下市政基础设施数据库 | 2000国家大地坐标系、嘉兴市2000坐标系、嘉善城市坐标系（减大数） | 电子1份 |
| 3 | 地下市政基础设施元数据库 | 2000国家大地坐标系、嘉兴市2000坐标系、嘉善城市坐标系（减大数） | 电子1份 |
| 4 | 测区普查单元分布图 | 2000国家大地坐标系、嘉兴市2000坐标系、嘉善城市坐标系（减大数） | 电子1份 |
| 5 | 三维激光扫描点云数据 | 2000国家大地坐标系、嘉兴市2000坐标系、嘉善城市坐标系（减大数） | 电子1份 |
| 6 | 地下空间三维模型 | 2000国家大地坐标系、嘉兴市2000坐标系、嘉善城市坐标系（减大数） | 电子1份 |
| 7 | 地下空间三维模型入库数据 | 2000国家大地坐标系、嘉兴市2000坐标系、嘉善城市坐标系（减大数） | 电子1份 |
| 8 | 地下空间三维模型入库元数据 | 2000国家大地坐标系、嘉兴市2000坐标系、嘉善城市坐标系（减大数） | 电子1份 |
| 9 | 项目技术设计书 | / | 电子和纸质各1份 |
| 10 | 项目技术总结 | / | 电子和纸质各1份 |
| 11 | 项目质检报告 | / | 电子和纸质各1份 |
| 12 | 项目验收意见书 | / | 电子和纸质各1份 |

- 三、质量要求及成果验收

1.质量要求

本项目的中标供应商应加强普查事前事中事后全过程质量管理，重点监控普查中的技术方法、关键节点和薄弱环节，严格执行普查成果质量“两级检查”制度，严格执行国家、省普查技术规程和质量检查规范，确保普查成果质量合格率达到100%，普查成果质量优良率达80%以上。

2.成果质检

普查成果数学精度检测和数据库质量检查委托具有测绘质量检验资质或第三方同类同级以上测绘资质单位的质量检查，获得测绘成果质量合格检验报告或检查报告，费用由中标单位承担。质量不合格的，限期整改，直至满足要求。

3.成果验收

嘉善县自然资源和规划局负责对本次普查质量工作进行监督管理，建立普查质量管理监督机制，联合建设主管部门及时组织各设施权属单位或管理单位进行普查成果审核确认，在普查成果数学精度检测和数据库质量检查均合格后，嘉善县自然资源和规划局牵头组织普查成果会议验收。

4.安全要求

为预防安全事故发生，保障项目各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关安全生产的法律、法规，中标单位需建立、健全安全生产管理制度和安全生产责任制度等，配备相应的安全管理人员。同时要求中标单位落实安全教育，提高作业人员安全意识，杜绝任何安全事故发生。

四、商务要求表

| 质保期 | 数据成果质保期为1年，质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内对于采购人提出的合理的质量维护和售后服务要求，应当无条件满足。 |
| --- | --- |
| 服务时间 | 2022年10月底前交付成果并通过验收。 （1）2022年10月16日前，按照浙江省新标准全面完成地下管线、窨井盖等地下市政设施普查及建库工作。 （2）2022年10月23日前，普查成果通过具有测绘质量检验资质或第三方同类同级以上测绘资质单位的质量检查，获得测绘成果质量合格检验报告或检查报告。 （3）2022年10月31日前，完成普查成果的验收入库和汇交工作，形成城市地下市政基础设施普查数据库。 |
| 付款条件及时间 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的30％作为预付款；项目成果通过质检、验收并提交全部成果后一个月内支付余款。 注：付款前中标单位应按规定向采购人开具正规发票。 |
| 验收 | 1.按国家或行业标准、规定及技术标准等相关要求进行验收。 2.普查成果通过具有测绘质量检验资质或第三方同类同级以上测绘资质单位的质量检查，获得测绘成果质量合格检验报告或检查报告。 3.获得质量合格检验报告或检查报告后，整体项目需通过采购人组织的验收。 |

三标段采购需求

- 一、项目背景

根据浙江省和嘉善县城市地下市政基础设施建设工作的部署要求，查清嘉善县地下市政基础设施的基本情况，建设城市地下市政基础设施普查数据库，建立城市地下市政基础设施数据动态更新机制，及时、准确掌握嘉善县地下市政基础设施现状及变化情况，为嘉善县城市建设、管理、更新以及国土空间规划等提供信息服务。

- 二、项目内容

（一）监理工作范围

主要对嘉善县城市地下市政基础设施普查一标段和二标段项目（综合管线部分）进行监理，监理工作范围为嘉善县建成区52.44平方公里内的快速路、主干路、次干路、支路、通道等市政道路及街巷和公园、广场、单位和小区门口等其他公共区域的综合管线普查及全县域跨县级以上行政区域铺设的主干管线普查项目实施监理。综合管线普查范围及标段划分如下：

| 序号 | 监理内容 | 预估监理工作量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一标段新增地下管线 | 732千米 |
| 2 | 一标段既有地下管线（补充属性） | 587千米 |
| 3 | 二标段新增地下管线 | 682千米 |
| 4 | 二标段既有地下管线（补充属性） | 376千米 |

（二）监理工作任务

(1)质量控制

强化项目实施单位自检体系的健全与落实，通过开展事前控制、事中控制、事后控制、竣工验收，建立完整的质量控制体系，对调查成果的质量进行全面把控，确保项目实施单位的技术方法、组织实施、内业处理、外业调查、数据库建设等工作符合国家和浙江省相关技术标准和工作要求。

(2)进度控制

检查并督促项目实施单位的实际进度能否在保证项目成果质量的基础上，在合同约定的工期内顺利完工。项目实施单位应定期(一般按周)填报《进度计划报审表》，由监理单位负责审批并监督落实情况，对在实施过程中出现的问题分析原因，要求其采取补救措施或调整原计划，直至项目顺利完成。在监理过程中，如发现项目实施单位有重大技术错误、产品质量存在重大质量缺陷，或发生安全责任事故的，则可向项目实施单位签发《停工令》，并报送采购人。

(3)合同监理

根据项目的实际实施情况监督、协调合同执行情况。

a.跟踪检查合同的执行情况，确保项目实施单位按时履约；

b.对合同工期的延误和延期进行审核确认；

c.对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

d.根据合同约定，审核项目实施单位提交的支付申请，签发付款凭证；

(4)综合管理

a.组织协调

负责协调本项目所涉及的项目实施单位和采购人之间的工作关系，并协调解决项目实施过程中的各类纠纷。

定期召开由采购人、项目实施单位和监理单位参加的协调会议，共同研究、解决好项目实施中出现的技术问题，商定完善修改技术要求。

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

①第一次现场会；

②周、月例会；

③监理协调会；

④专题讨论会；

⑤阶段工作总结会；

⑥问题通报会等。

b.安全管理

①信息安全

对安全系统的设计更改、安全产品测试规范、安全设计的审核和确认、安全设计评审进行监督管理；

确保各项与验收相关的文档和数据满足验收要求，并保证这些文档和数据真实反映信息系统的安全实际情况；

保证项目过程中的技术文档的准确性、完整性和详细程度等，并对项目文档进行审查、分析建立完整的信息安全管理文档。

②生产安全

加强生产安全的教育和检查，通过会议或者信息通知的形成，及时向调查实施单位传达相关安全信息，包括气候、地质等条件因素；对于安全事故，第一时间向采购人汇报。

c.工作汇报

正确领会采购人要求，及时向采购人汇报监理情况。

d.变更控制

①对每个项目合同有针对性地构建一个变更控制系统，通过它对项目计划、流程、预算、进度或可交付成果的变更申请进行评估；

②注重对项目负责人的时间管理是否合理、有效进行监督，并且就检查结果与项目负责人本人进行沟通，帮助项目负责人进行有效的时间管理；

③根据项目制定出计划成本，通过采用成本分析方法找出计划成本与实际成本间的偏差并分析产生偏差的原因与变化发展趋势，进而督促项目实施单位采取措施以减少或消除偏差，实现目标成本；

④及时记录合同变更情况，并经确认。

（三）监理检查细则

(1)检查工作底图

检查工作底图是否符合《浙江省城市地下市政基础设施普查实施方案》(浙自然资厅函〔2020〕431号)的要求。

(2)检查预划登记单元

检查预划登记单元是否符合《浙江省城市地下市政基础设施普查实施方案》(浙自然资厅函〔2020〕431号)的要求。

(3)检查外业数据普查成果

参照《浙江省城市地下市政基础设施普查实施方案》(浙自然资厅函〔2020〕431号)、《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》(浙自然资发〔2021〕4号)、《浙江省城市地下市政基础设施普查质量检查规范》(浙自然资发〔2021〕4号)及《浙江省城市地下市政基础设施数据库建设规范》(浙自然资发〔2021〕4号)进行成果质量检查。

(4)检查数据库成果

参照《浙江省城市地下市政基础设施普查实施方案》(浙自然资厅函〔2020〕431号)及《浙江省城市地下市政基础设施数据库建设规范》进行数据检查。

(5)检查归档成果

参照《浙江省城市地下市政基础设施普查实施方案》(浙自然资厅函〔2020〕431号)的相关要求检查归档资料是否符合要求。

(6)检查问题反馈

检查出的成果资料错误、拓扑错误、属性错误，将错误返回给外业单位，依据外业调查成果进行修改、完善。

(7)其他检查事项

监理单位须根据《浙江省城市地下基础设施普查和测绘管理检查工作方案》（以正式发布稿为准）中浙江省城市地下基础设施普查检查工作评分表的检查内容、考核指标及评分标准，对项目整体得分情况进行把控，并将检查结果上报给采购人。

（四）监理工作制度

(1)三检自查制度

所谓“三检”自查制度是指项目实施单位在生产过程中依次执行自检、互检、专检，每个环节都要有检查记录。

a.自检:作业员在作业过程中或作业阶段结束时对作业质量的检查。自检比例为100%，发现错误及时修改，并填写质量检查记录表。

b.互检:不同作业队(组)之间、下一工序的作业队(组)对上一工序的作业成果进行的全面检查。互检的检查比例，内业为100%，外业可根据内业检查发现的问题进行有针对性的重点检查，并举一反三，发现错误应及时记录，并通知被检查作业队(组)修改成果后进行复查。

c.专检:由项目实施单位质量管理机构组织的对成果质量进行的检查。专检的检查比例，内业为100%，外业实际操作的检查比例原则上不低于15%。发现错误应及时记录，成果经修改后再次检查，直到合格为止。专检还应检查下列内容：自检、互检记录是否完整，技术方案是否执行到位，阶段性总结报告、工作报告等内容和格式是否符合要求。

(2)安全保密制度

监理单位和项目实施单位都应遵守下述安全保密制度：

a.建立信息保密和安全管理工作流程，相关制度上墙；

b.对所有工作人员进行安全涉密教育，考核合格后方可开展工作；

c.所有接触涉密资料的人员签订保密协议；

d.所有涉密电脑及硬件粘贴保密标签，应有专人负责，禁止连接外网；

e.涉密资料的打印、拷贝、删除应经主管领导同意；

f.在工作场所醒目位置粘贴安全保密警示标语；

g.设置专职数据保管员，定期对原始数据和成果数据进行备份;

h.所有移动存储介质必须做好病毒查杀。如发生丢失泄密事件，应立即采取补救措施，及时向相关负责人报告，对造成丢失泄密的，要依法追究责任。

(3)签字盖章制度

涉及到具体人员提出申请或签署意见的，应有责任人手写签名;重要的、关键性的文件，如技术设计报审表、技术设计变更报审表、项目开工(复工)报审表、开工令、停工令、成果移交单等，涉及单位落款的应盖章。文件和表格中的各项内容要填写完整，不涉及的选项要予以说明。经签字盖章的纸质文件要规范管理，存档备查。

(4)监理会议制度

组织召开的项目启动会、项目例会、技术交流会、质量通报会等各类工作会议，安排人员填写会议签到表、会议记录，做好记录、拍照工作，及时进行归档整理。

(5)监理报告制度

监理单位应根据采购人要求分别按周、按月编写监理周报和月报，并按年度进行总结。监理工作结束后项目验收前，监理单位应向采购人提交《项目监理工作总结报告》，具体说明项目进度、项目质量、资金使用、合同履行、资料管理、安全保密、监理经验等。

(6)项目部建设制度

监理单位项目部是集中办公、处理数据、召开会议的工作场所，是项目顺利实施的基本保障。项目部建设工作，包括项目部工作环境布置，职责分工、安全保密、资产管理各项制度上墙等。

对于项目实施单位的内业项目部，着重强调保密和安全措施，各类管理制度应上墙；对于项目实施单位的外业项目部，着重检查作业人员外业安全生产和各类设备的防盗防火防潮措施是否到位。

（五）监理进度要求

（1）2022年8月底前，编制完成浙江省嘉善县城市地下市政基础设施普查监理服务质量检查方案；

（2）全程监督浙江省嘉善县城市地下市政基础设施普查（综合管线部分）监理项目的过程质量；

（3）2022年10月底前，完成提交数据成果的质量检查工作，完成所有数据成果的数据库整合、质量检查和数据汇交；

（4）配合采购人制定检查验收标准，协助采购人委托第三方对数据成果进行验收，协助采购人进行数据汇交等工作。

- 三、工作依据及相关标准规范

（1）《浙江省测绘地理信息条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第10号）；

（2）《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111 号）；

（3）《城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册》（建办城函〔2021〕208号）；

（4）《关于印发浙江省加强城市地下市政基础设施建设实施方案的通知》（浙建城〔2021〕21号)；

（5）《关于印发浙江省地下市政基础设施普查方案的通知》（浙自然资厅函〔2021〕431号）；

（6）《浙江省城市地下政基础设施普查质量检查验规范》（浙江省自然资源厅、浙江省住房和城乡建设厅，2021年7月）；

（7）《管线探测技术规程》DB3302/T1079-2018。

（8）《城市地下空间测绘规范》GB/T 35636-2017；

（9）《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》GB/T 39616-2020；

（10）《国家基本比例尺地图图式 第 1 部分：1∶500  1∶1 000  1∶2 000 地形图图式》 GB/T 20257.1-2017；

（11）《工程测量标准》GB 50026-2020；

（12）《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T 18316-2008；

（13）《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009；

（14）《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005；

（15）《人民防空工程设计规范》GB 50225-2005；

（16）《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015；

（17）《城市停车规划规范》GB/T 51149-2016；

（18）《城市测量规范》CJJ/T 8-2011；

（19）《城市地下管线探测技术规程》CJJ 61-2017；

（20）《卫星定位城市测量技术标准》CJJ/T 73-2019；

（21）《城市地下道路工程设计规范》CJJ/T 221-2015；

（22）《管线要素分类代码与符号表达》CH/T 1036-2015；

（23）《管线测绘技术规程》CH/T 6002-2015；

（24）《管线测绘工程监理规程》CH/T 6009-2019；

（25）《基础地理信息要素分类与图形表达代码》DB33/T 817-2010；

（26）《建筑工程建筑面积计算和竣工综合测量技术规程》DB33/T 1152-2018。

（27）《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》(浙自然资发〔2021〕4号)；

（28）《浙江省城市地下市政基础设施普查质量检查规范》(浙自然资发〔2021〕4号)；

（29）《浙江省城市地下市政基础设施数据库建设规范》(浙自然资发〔2021〕4号)；

（30）《浙江省城市地下市政基础设施普查技术文件补充规定》（浙自然资发〔2022〕137号）；

（31）《浙江省城市地下基础设施普查和测绘管理检查工作方案》。

合同实施过程中执行的规范标准包括但不限于以上内容，上述技术标准和规范如与国家最新标准相抵触，应以国家最新标准为依据。

- 四、监理工作成果

(1)监理日志

监理日志应该真实、准确、全面地记录与监理工作相关的事件，用词要准确、严谨、规范，主要内容包括：

a.日期、天气、人员、地点；

b.监理人员的去向、工作内容；

c.影响项目质量、进度、安全的各类问题及解决情况；

d.监理会议、考查抽检等活动情况。

(2)监理周(月)报

根据每周(月)的监理工作进度，编写监理周(月)报，发送采购人及项目实施单位，应包括以下内容：

a.本周(月)项目概况；

b.本周(月)项目进度包括本周(月)实际完成情况与计划进度的比较、对进度完成情况及采取措施效果的分析等；

c.本周(月)项目质量包括本周(月)工程质量情况分析、本周(月)采取的工程质量控制措施及实施效果等；

d.本周(月)项目计量包括工程量审核情况、工程款审批情况及周(月)支付情况、工程款支付情况分析、本周(月)采取的措施及效果等；

e.合同其他事项的处理情况包括工程变更和延期等情况；

f.本周(月)监理工作小结包括对本周(月)进度、质量、工程款支付等方面的综合评价、本周(月)监理工作情况、有关的意见和建议、下周(月)监理工作重点等。

(3)监理小结

监理小结为阶段性文件，如试点阶段结束后编写试点工作监理小结，以后每当完成某项成果并提交时。应编写该成果的监理小结。监理小结的内容同监理月报类似。

(4)监理会议纪要

每次监理工作会议均应编写监理工作会议纪要，会议纪要应由项目监理部负责起草，并经与会各方代表会签，其内容主要有以下几方面：

a.会议概况会议主题、时间、地点、主持人，与会人员信息(姓名、单位、职务)。

b.主要内容上次会议的落实情况：本次会议的决议事项及负责落实单位、责任人和时限要求。

c.其他事项如对下一阶段工作的建议和意见，需要进一步协商解决的问题等。

(5)监理工作总结

在调查区全部工程完成并通过监理检查后应编写监理总结，总结整个监理过程的情况，并给予已完成的工程以实事求是的评价。监理工作总结应包括以下内容：

a.项目概况；

b.监理组织机构、监理人员和投入的监理设施；

c.监理合同履行情况；

d.监理工作成效；

e.经验和有关建议等。

(6)监理成果资料

a.监理实施细则；

b.监理日志、周报、月报；

c.监理会议纪要；

d.监理工作总结报告；

e.设计方案审批表、工程开工(复工)报审表、监理工程师通知单；

f.各类质量监理表格。

- 五、人员配置

至少配备项目负责人1名(需具备单项工程管线普查工作量在10000公里以上(含10000公里)地下综合管线普查工作经验)，质检人员6名(含物探、测绘、计算机、地理信息至少各1名)。

- 六、验收

1.按国家或行业标准、规定及技术标准等相关要求进行验收。

2.需通过采购人组织的会议验收。

- 七、质保期

监理项目质保期为1年，自项目验收合格之日起计算。质保期内对于采购人提出的合理的质量维护和售后服务要求，应当无条件满足。

八、付款方式

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的30％作为预付款；项目成果通过质检、验收并提交全部成果后一个月内支付余款。

注：付款前中标单位应按规定向采购人开具正规发票。

第三章  投标人须知

### 一、前附表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 嘉善县城市地下市政基础设施普查 |
| 2 | 采购数量及单位 | 详见采购需求 |
| 3 | 投标报价及费用 | 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 现场踏勘 | 本项目不适用。 |
| 5 | 投标文件组成 | 本项目实行网上投标，投标人应准备以下投标文件： （1）投标人于“政采云”上提供电子投标文件。 （2）将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份 。（光盘或U盘上应当用不褪色墨水笔注明投标人名称、项目名称以及法定代表人或其委托代理人签名，投标人应当确保电子光盘或U盘能够打开运行并正常使用）装袋密封后邮寄或直接送达至嘉兴市宏泽招标咨询有限公司，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：嘉善县罗星街道乔克国贸中心2-1407室，收件人：金晓筠，联系电话：0573-84020980） |
| 6 | 上传电子投标文件时间 | 2022年8月12日9：00前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。 |
| 7 | 开标地点 | 嘉善县罗星街道乔克国贸中心2-1408室开标。 投标人无需到开标现场，只需准时在线参加。开标时间后半小时小时内（2022年8月12日9：30前）投标可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。 |
| 8 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见采购文件第四章。 |
| 9 | 中标公告及中标通知书 | 中标供应商确定之日起2个工作日内，中标公告发布于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。 |
| 10 | 签订合同 | 中标通知书发出后30天内。 |
| 11 | 合同公告 | 本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 12 | 本项目预算 | 本项目一标段预算价为人民币350.00万元，采购上限价为人民币350.00万元；二标段预算价为人民币495.00万元，采购上限价为人民币495.00万元；三标段预算价为人民币65.00万元，采购上限价为人民币65.00万元；超采购上限价的投标文件无效。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还 | 本项目不设置履约保证金。 |
| 14 | 采购资金来源 | 财政资金 |
| 15 | 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的30％作为预付款；项目成果通过质检、验收并提交全部成果后一个月内支付余款。 注：付款前中标单位应按规定向采购人开具正规发票。 |
| 16 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费由中标单位支付，按不同标段分别计算。 本项目为服务招标，招标代理服务费按国家收费标准下浮25%收取，投标人须按以下招标代理取费依据自行计算招标代理服务费并考虑在投标报价中，结算时不得以此理由向招标人提出索赔。招标代理服务费须在领取中标通知书时，由中标单位支付给招标代理机构。 招标代理服务费收费标准参照《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号），服务类型为服务招标，具体如下： 中标金额（万元）; 费率. 100以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500-1000; 0.45%. 注：1.按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格；2.招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 |
|  |  | 代理费交纳方式：可以是汇款或转账形式； 收款人名称：嘉兴市宏泽招标咨询有限公司； 开户银行：农业银行嘉善魏塘支行； 银行账号：19331101040012250。 注：请注明款项用途及投标项目名称，以便收款人确认。 |
| 17 | 投标文件有效期 | 90 天 |
| 18 | 注册及招标文件的获取 | 详见第一章《招标采购公告》第三条规定。 |
| 19 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理。 |
| 20 | 政策性加分或价格扣除条件 | 本项目对符合财政扶持政策的小微企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持。 |
| 21 | 解释 | 本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

### 二、总  则

（一） 适用范围

本采购文件适用于嘉善县城市地下市政基础设施普查的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指嘉善县自然资源和规划局。

2.代理机构系指嘉兴市宏泽招标咨询有限公司。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标

▲本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目若要分包须征得采购人书面同意。

（八）特别说明：

1.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，并提供相应的资料，且需对质疑内容的真实性承担责任，否则，被质疑人可不予接受。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

对质疑期限的计算，按下列规定：

（1）投标人如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑；

（2）投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于自获取招标文件之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑（公告期限届满后获取采购文件的，应于公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出）；

（3）投标人如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑；

（4）投标人如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于自中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向招标采购单位提出质疑。

投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向嘉善县财政局投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式（格式见范本），质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

### 三、采购文件

（一）采购文件的构成。本采购文件由以下部份组成：

1.采购公告

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江省政府采购网网站（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载。）

（二）投标人的风险

投标人没有按照采购文件要求提供全部资料，或者投标人没有对采购文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1.采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人未通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

### 四、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。

在电子投标文件中所有需要加盖公章的均采用CA签章。

（一）投标文件的组成

投标文件由资信商务及技术文件及投标报价文件两部份组成。

不同标段的投标文件应分开制作。

一标段：

1.资信商务及技术文件：

1.1资信及商务文件

（1）资格文件：符合合格投标人资格要求的证明材料（格式见第六章）；

（2）投标声明书（格式见第六章）；

（3）诚信承诺书（格式见第六章）；

（4）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（5）投标人基本情况表（格式见第六章）；

（6）相关证书（如有）；

（7）同类项目业绩表（格式见第六章）；

（8）业绩证明材料（如有）；

（9）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

1.2技术文件：

（1）实施方案；

（2）重点、难点分析；

（3）管理制度及安全保密措施；

（4）售后服务方案；

（5）合理化建议；

（6）投入软硬件设备清单（格式自拟）及设备的购买合同或发票；

（7）项目负责人简历表（格式见第六章）；

（8）项目技术负责人简历表（格式见第六章）；

（9）项目质量负责人简历表（格式见第六章）；

（10）项目其他实施人员一览表（格式见第六章）；

（11）投标人根据评标办法及采购需求需要提供的其他资料。

2．投标报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函(格式见第六章)；

（5）残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料；

（6）投标人需要说明的其他事项。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名（或盖章）并CA签章；诚信承诺书、投标函、开标一览表、投标报价明细表、投标人基本情况表、残疾人福利性单位声明函、项目负责人简历表、项目技术负责人简历表、项目质量负责人简历表、项目其他实施人员一览表、同类项目业绩表必须由法定代表人或授权代表签名（或盖章）并CA签章；中小企业声明函必须CA签章；签章不齐的视同未提供。

二标段：

1.资信商务及技术文件：

1.1资信及商务文件

（1）资格文件：符合合格投标人资格要求的证明材料（格式见第六章）；

（2）投标声明书（格式见第六章）；

（3）诚信承诺书（格式见第六章）；

（4）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（5）投标人基本情况表（格式见第六章）；

（6）相关证书（如有）；

（7）同类项目业绩表（格式见第六章）；

（8）业绩证明材料（如有）；

（9）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

1.2技术文件：

（1）技术方案；

（2）重点、难点分析；

（3）组织实施方案；

（4）工期安排；

（5）售后服务方案；

（6）合理化建议；

（7）投入软硬件设备清单（格式自拟）及设备的购买合同或发票；

（8）项目负责人简历表（格式见第六章）；

（9）项目技术负责人简历表（格式见第六章）；

（10）项目质量负责人简历表（格式见第六章）；

（11）项目其他实施人员一览表（格式见第六章）；

（12）投标人根据评标办法及采购需求需要提供的其他资料。

2．投标报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式见第六章）；

（4）中小企业声明函(格式见第六章)；

（5）残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料；

（6）投标人需要说明的其他事项。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名（或盖章）并CA签章；诚信承诺书、投标函、开标一览表、投标报价明细表、投标人基本情况表、残疾人福利性单位声明函、项目负责人简历表、项目技术负责人简历表、项目质量负责人简历表、项目其他实施人员一览表、同类项目业绩表必须由法定代表人或授权代表签名（或盖章）并CA签章；中小企业声明函必须CA签章；签章不齐的视同未提供。

三标段：

1.资信商务及技术文件：

1.1资信及商务文件

（1）资格文件：符合合格投标人资格要求的证明材料（格式见第六章）；

（2）投标声明书（格式见第六章）；

（3）诚信承诺书（格式见第六章）；

（4）法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

（5）投标人基本情况表（格式见第六章）；

（6）相关证书（如有）；

（7）同类项目业绩表（格式见第六章）；

（8）业绩证明材料（如有）；

（9）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）。

1.2技术文件：

（1）项目监理方案；

（2）监理人员安排计划和岗位职责分工；

（3）工作实施进度计划；

（4）数据保密制度；

（5）售后服务方案；

（6）合理化建议；

（7）投入软硬件设备清单（格式自拟）及设备的购买合同或发票；

（8）项目负责人简历表（格式见第六章）；

（9）项目技术负责人简历表（格式见第六章）；

（10）项目质量负责人简历表（格式见第六章）；

（11）项目其他实施人员一览表（格式见第六章）；

（12）投标人根据评标办法及采购需求需要提供的其他资料。

2．投标报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）开标一览表（格式见第六章）；

（3）投标报价明细表（格式自拟）；

（4）中小企业声明函(格式见第六章)；

（5）残疾人福利性单位声明函(格式见第六章)及其他符合政策性加分条件的承诺函或证明材料；

（6）投标人需要说明的其他事项。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书必须由法定代表人签名（或盖章）并CA签章；诚信承诺书、投标函、开标一览表、投标人基本情况表、残疾人福利性单位声明函、项目负责人简历表、项目技术负责人简历表、项目质量负责人简历表、项目其他实施人员一览表、同类项目业绩表必须由法定代表人或授权代表签名（或盖章）并CA签章；中小企业声明函必须CA签章；签章不齐的视同未提供。

（二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1．投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

2．投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成项目所需人工费、材料费、设备费、交通费、管理费、检验费、税费、利润、招标代理服务费等全部费用。

▲3．投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1．自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2．在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3．投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的不能修改投标文件。

4．中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标文件的递交

- 电子投标文件

- 电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

1.投标人应于2022年8月12日9：00前在“政采云”上自行加密上传电子投标文件，逾期上传或未按要求上传的投标文件将予以拒收。

2.代理机构在规定的投标截止时间以后“政采云平台”将不接收投标文件。

投标文件解密

开标时间后半小时内（2022年8月12日9:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2022年8月12日9:30前）无法解密或解密失败，将导致投标无效或失败。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标方投标无效，投标方可在2022年8月12日9:00前将在政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（光盘或U盘上应当用不褪色墨水笔注明投标人名称、项目名称以及法定代表人或其委托代理人签名，投标人应当确保电子光盘或U盘能够打开运行并正常使用）装袋密封后邮寄或直接送达至嘉兴市宏泽招标咨询有限公司，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：嘉善县罗星街道乔克国贸中心2-1407室，收件人：金晓筠，联系电话：0573-84020980），如在开标过程中出现解密失败情况，以备份文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时政采云上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

3.投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改。

从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（七）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同投标人的投标文件相互混装；

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

2.未通过资格审查、资信商务及技术文件符合性审查、技术评审、报价评审的投标文件均被视为无效，具体详见第四章评标办法第二条评标程序。

3.被拒绝的投标文件为无效。

### 五、开标

(一)采购代理机构职责

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

9．处理与评标有关的其他事项。

（二）本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”平台上上传电子投标文件和准时在线上参加开标。

（三）电子开评标及评审程序

1．投标截止时间后的半小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2．采购人或代理机构对投标人的资格审查文件和评标委员会对投标人的资信商务及技术响应文件进行评审；

3．评标委员会对报价文件进行评审；

4．在系统上公布评审结果。

### 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单；

5．向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为采购文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

具体评标程序详见第四章评标办法。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1．投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2．大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3．单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人法定代表人或其授权的代表确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）澄清问题的形式

1.为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第（四）条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

2.如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

（六）评标原则和评标办法

1．评标原则。评标委员会必须遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2．评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，并由相关监督管理部门进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### 七、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定各标段排名第一的中标候选人为该标段的中标供应商。

（二）采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

### 八、合同授予

（一）签订合同

1．中标人应自接到中标通知书后 30 天内与采购人签订合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2．中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

（二）履约保证金

本项目不设置履约保证金。

第四章  评标办法

嘉善县城市地下市政基础设施普查

评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于嘉善县城市地下市政基础设施普查政府采购项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、技术资信商务分80分。各标段合格供应商的评标得分为该标段各项目汇总得分，成交候选供应商资格按评标总分由高到低顺序排列，评标总分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评标总分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。各标段综合得分排名第一的供应商为该标段第一成交候选供应商，各标段综合得分排名第二的供应商为该标段第二成交候选供应商，其他供应商的成交候选资格依此类推，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、评标程序

（一）采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。资格证明材料不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，投标文件将被视为无效。

（二）评标委员会对资信商务及技术文件进行符合性审查、技术评审，对报价文件进行报价评审。

1.在资信商务及技术文件符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务及技术文件中出现报价的；

（3）资信商务及技术文件无法定代表人或授权代表签字（或盖章），或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）资信商务及技术文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）资信商务及技术文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；

（8）不符合本采购文件中的实质性要求条款。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

（5）不符合本采购文件中的实质性要求条款。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）投标报价超过采购上限价的；

（4）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且供应商不能证明其报价合理性并提供证明材料的；

（5）投标有效期、服务期限、质保期等条款不能满足招标文件要求的；

（6）报价文件无法定代表人或授权代表签字（或盖章）的；

（7）报价文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（8）报价文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（9）未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购方不能接受的附加条件的；

（10）不符合本采购文件中的实质性要求条款。

三、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1.价格分采用低价优先法计算，即各标段满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为该标段的评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

三个标段的价格分分别计算。

2.根据浙财采监（2022）8号、财库〔2020〕46号的相关规定，本项目评审时对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（此扣除后的价格仅作为价格分计算）。投标文件中须出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格扣除。

3.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）。

4.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”

5.投标人的投标报价超过采购上限价的，其投标无效。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.本项目一标段采购上限价为人民币叁佰伍拾万元整（¥3500000.00元）；二标段采购上限价为人民币肆佰玖拾伍万元整（¥4950000.00元）；三标段采购上限价为人民币陆拾伍万元整（¥650000.00元）。

（二）技术商务资信分（80分）

一标段：

| 一标段评分标准及分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （69分） | 实施方案（24分） | （1）根据投标人针对本项目的具体实施方案（如先进的测量方法、质量管控方法、安全管理措施、项目管理制度、文明施工措施、突发应急事件处置等方案等）进行综合评分，2-4分，未表述不得分。 （2）根据投标人针对本项目的工期进度计划、项目实施中进度编排、工期保障措施等的合理性、科学性、针对性进行综合评分，2-4分，未表述不得分。 （3）投标人针对项目背景、控制成果利用情况进行详细分析，根据投标文件里分析详细程度进行综合评分，2-4分，未表述不得分。 （4）投标人针对项目普查和数据建库的技术路线是否符合省、市普查的要求，根据技术路线的符合性、合理性、科学性进行综合评分，2-4分，未表述不得分。 （5）投标人对项目现有地下管线分布状况进行详细分析，根据投标文件里分析的详细程度进行综合评分，2-4分，未表述不得分。 （6）投标人对项目资料收集清单和联络机制建立的方法流程进行详细描述，根据清单内容和联络机制建立的方法流程进行综合评分，2-4分，未表述不得分。 |
|  | 重点、难点分析 （3分） | 根据投标人对本项目重点的理解、难点的分析、应对举措合理有效、符合实际等情况进行打分，1-3分，未表述不得分。 |
|  | 管理制度及安全保密措施 （4分） | 根据投标人的各项管理制度、项目实施过程及测绘成果的安全保密措施进行综合打分，2-4分，未表述不得分。 |
|  | 售后服务方案 （5分） | 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务人员配置、质保期、售后服务机构的设置及售后服务响应时间等进行打分，2-5分，未表述不得分。 |
|  | 合理化建议（3分） | 对本项目的合理化建议，评标委员会认为对本项目实施有帮助且具有可操作性的得1-3分，无合理化建议或提出的合理化建议不具有可操作性的均不得分。 |
|  | 投入硬件设备情况（9分） | 根据投标人拟投入本项目的硬件设备打分，其中包含GPS接收机、全站仪、水准仪、地质雷达、地下管线探测仪、导向仪、管道清洗车、管道检测潜望镜、三维激光扫描仪，每有一种设备得1分，最高得9分。 （需提供投入软硬件设备清单（格式自拟）及设备的购买合同或发票扫描件并CA签章，未提供不得分。） |
|  | 技术力量与人员安排（21分） | （1）项目负责人具有测绘类正高级工程师职称证书的得2分，具有测绘类副高级工程师职称证书的得1分；项目负责人具有注册测绘师证书的得1分；本项满分3分。 （2）项目技术负责人具有测绘类副高级工程师及以上职称证书的得1分，具有注册测绘师证书的得1分，本项满分2分。 （3）项目质量负责人具有测绘类副高级工程师及以上职称证书的得1分，具有注册测绘师证书的得1分，本项满分2分。 （4）项目其他实施人员（项目负责人、技术负责人和质量负责人除外）具有测绘类副高级工程师及以上职称证书的每人得1分，工程师职称证书的每人得0.5分；具有注册测绘师证书的每人得1分；本项满分8分。 （5）项目组成员中具有省级及以上测绘地理信息质量检验（检查）技术培训合格证书的，每人得0.5分，本项满分3分。 （6）项目组成员中具有省级及以上测绘地理信息主管部门颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的，每人得0.5分，本项满分3分。 （需提供人员相关证书和近半年内任意一个月在投标单位的社保证明扫描件并CA签章，否则不得分） |
| 商务资信分 （11分） | 诚信分 （3分） | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0；若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（详见诚信承诺书，未提供不得分）。 |
|  | 相关证书（6分） | （1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每类证书得1分，本项最多得3分。 （需提供证书扫描件并CA签章，否则不得分） |
|  |  | （2）投标人自2019年1月1日（以获奖证书或获奖文件发布日为准）以来承担的测绘项目（不含论文、课题等科研项目）获得过省部级及以上的测绘优秀工程奖或科技进步奖或科学技术创新应用奖的每个得1分，本项最多得3分。（需提供获奖证书（或获奖文件）扫描件并CA签章，未提供不得分。） |
|  | 业绩 （2分） | 投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过城市地下市政基础设施普查项目且通过省级测绘质量检验机构质检合格的，每个得0.5分，最高得2分。 （需同时提供项目合同和质检合格报告（或合格通知书）扫描件并CA签章，否则不得分） |

注：1.如在投标文件中未涉及上述技术商务资信评分内容的，按0分计。

2.投标文件中应提供有关证明材料扫描件并CA签章。

3.投标文件中提供的证明材料均应清晰可辨，否则不得分。

二标段：

| 二标段评分标准及分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （67分） | 技术方案（12分） | （1）根据投标人对本项目政策及需求的理解、资料收集及利用分析情况、对本地情况的熟悉程度、对同类项目的熟悉程度进行打分，1-3分，未表述不得分。 （2）根据投标人提出的地下管线探测、普查、数据建库及城市地下空间数据采集、普查及建库的技术路线的合理性、科学性、针对性进行打分，1-3分，未表述不得分。 （3）投标人对项目现有地下管线分布状况及地下空间数据情况进行详细分析，根据投标文件里分析的详细程度进行打分，1-3分，未表述不得分。 （4）根据投标人提供的普查成果文件编制、资料归档等工序流程进行评分，1-3分，未表述不得分。 |
|  | 重点、难点分析 （4分） | 根据投标人对本项目重点的理解、难点的分析、应对举措合理有效、符合实际等情况进行打分，2-4分，未表述不得分。 |
|  | 组织实施方案 （5分） | 根据投标人针对本项目提出的组织实施方案打分：如实施工序、探测方法、质量管控方法、保密管理制度、安全管理措施、项目管理制度、文明施工措施、突发应急事件处置等情况进行打分，3-5分，未表述不得分。 |
|  | 工期安排（5分） | 根据投标人对本项目工期进度计划、工期保障措施等进行打分：工期安排是否合理、是否符合采购文件要求，工期保障措施是否具有可操作性等，3-5分，未表述不得分。 |
|  | 售后服务方案 （5分） | 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务人员配置、质保期、售后服务机构的设置及售后服务响应时间等进行打分，2-5分，未表述不得分。 |
|  | 合理化建议（4分） | 对本项目的合理化建议，评标委员会认为对本项目实施有帮助且具有可操作性的得2-4分，无合理化建议或提出的合理化建议不具有可操作性的均不得分。 |
|  | 投入硬件与软件情况（11分） | 投标人拟投入本项目的硬件设备及软件打分，其中包含GPS接收机、全站仪、水准仪、地质雷达、地下管线探测仪、管道清洗车、管道检测潜望镜、三维激光扫描仪、高精度移动测量系统（同时包含激光扫描系统、GPS惯导系统、全景相机、点云与全景数据处理软件）、室内外空地一体化三维测量系统、燃气非金属管线( PE 管)声波探测仪的，每有一种设备或系统得1分，最高得11分。 （需提供投入软硬件设备清单（格式自拟）及设备的购买合同或发票扫描件并CA签章，未提供不得分。） |
|  | 技术力量与人员安排（21分） | （1）项目负责人具有测绘类正高级工程师职称证书的得2分，具有测绘类副高级工程师职称证书的得1分；项目负责人具有注册测绘师证书的得1分；本项满分3分。 （2）项目技术负责人具有测绘类副高级工程师及以上职称证书的得1分，具有注册测绘师证书的得1分，本项满分2分。 （3）项目质量负责人具有测绘类副高级工程师及以上职称证书的得1分，具有注册测绘师证书的得1分，本项满分2分。 （4）项目其他实施人员（项目负责人、技术负责人和质量负责人除外）具有测绘类副高级工程师及以上职称证书的每人得1分，工程师职称证书的每人得0.5分；具有注册测绘师证书的每人得1分；本项满分8分。 （5）项目组成员中具有省级及以上测绘地理信息质量检验（检查）技术培训合格证书的，每人得0.5分，本项满分3分。 （6）项目组成员中具有省级及以上测绘地理信息主管部门颁发的涉密测绘成果管理人员岗位培训证书的，每人得0.5分，本项满分3分。 （需提供人员相关证书和近半年内任意一个月在投标单位的社保证明扫描件并CA签章，否则不得分） |
| 商务资信分 （13分） | 诚信分 （3分） | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0；若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（详见诚信承诺书，未提供不得分）。 |
|  | 相关证书（8分） | （1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证、售后服务认证证书的，每类证书得0.5分，本项最多得3分。 （需提供证书扫描件并CA签章，否则不得分） |
|  |  | （2）投标人具有地下管线相关专利的得1分。 （需提供相关证明材料扫描件并CA签章，否则不得分） |
|  |  | （3）投标人承担过相关项目课题研究的得1分。 （需提供相关证明材料扫描件并CA签章，否则不得分） |
|  |  | （4）投标人自2019年1月1日（以获奖证书或获奖文件发布日为准）以来承担的测绘项目（不含论文、课题等科研项目）获得过国家级（国务院）科技进步奖项的每个得1.5分，获得过省部级（省人民政府、国家级学会协会）科技进步奖项的每个得1分，获得过市级（市人民政府、省级学会协会）科技进步奖项的每个得0.5分；其他不得分，本项最多得3分。（需提供获奖证书（或获奖文件）扫描件并CA签章，未提供不得分。） |
|  | 业绩 （2分） | 投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过城市地下市政基础设施普查项目或城市地下空间数据采集项目且通过省级测绘质量检验机构质检合格的，每个得0.5分，最高得2分。 （需同时提供项目合同和质检合格报告（或合格通知书）扫描件并CA签章，否则不得分） |

注：1.如在投标文件中未涉及上述技术商务资信评分内容的，按0分计。

2.投标文件中应提供有关证明材料扫描件并CA签章。

3.投标文件中提供的证明材料均应清晰可辨，否则不得分。

三标段：

| 三标段评分标准及分值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术分 （69分） | 项目监理方案 （12分） | （1）项目监理方案中包括流程步骤、保密措施、项目管理制度、风险防范措施等内容详细丰富，或还有其他特色内容，阐述内容主次较为分明、思路严谨；在每个工作阶段均有明确的服务保证措施，可操作性强，有利于完成项目的实施，得10-12分； （2）项目监理方案中包括流程步骤、保密措施、项目管理制度、风险防范措施等内容，内容较为全面，有一定针对性，能基本上结合项目的实际；基本上能在每个工作阶段有服务保证措施，可操作性较强，基本能保证项目的实施，得8-9.9分； （3）项目监理方案中包括流程步骤、保密措施、项目管理制度、风险防范措施等内容一般或内容有缺失，但不影响项目工作的实质性实施，工作阶段有基本的服务保证措施但内容简单，预期工作效果一般，得6-7.9分； （4）项目监理方案中内容有缺失或内容简单，粗糙，缺乏针对性，反映出投标人不理解项目的工作内容，得4-5.9分； （5）无项目监理方案的不得分。 |
|  | 监理人员安排计划和岗位职责分工 （12分） | （1）投标人对本项目制定的监理人员安排计划和岗位职责分工计划详细具体、可行、全面、合理、科学，得10-12分； （2）投标人对本项目制定的监理人员安排计划和岗位职责分工计划较具体、基本可行、较全面、较合理、较科学，得8-9.9分； （3）投标人对本项目制定的监理人员安排计划和岗位职责分工计划一般，得6-7.9分； （4）投标人对本项目制定的监理人员安排计划和岗位职责分工计划不具体、不科学，得4-5.9分； （5）无监理人员安排计划和岗位职责分工的不得分。 |
|  | 工作实施进度计划（8分） | （1）能详细且准确地描述出项目整体工作的各个阶段及各个阶段的具体任务，内容详细、清晰且划分合理。能科学地把握各个关键节点或“工作里程碑”，逻辑性强，可操作性强。针对项目的实际，在各工作任务，有详细的进度保障措施，有利于项目的实施，得7-8分； （2）能基本将整体工作的各个阶段及各个阶段的任务进行描述且基本清晰，亦有对关键节点或“工作里程碑”进行描述，内容基本满足项目需要，或者有微小的偏差，但该偏差不影响项目的实际实施，得5-6.9分； （3）整体工作的各个阶段及各个阶段的任务的描述一般，对关键节点或“工作里程碑”理解一般，内容简单，或者有部分内容缺失，而且该缺失可能会影响到项目的实施，得3-4.9分； （4）工作进度控制安排不太具体、不太合理，有较多地方无法满足项目要求，得2-2.9分。 （5）无工作实施进度计划的不得分。 |
|  | 数据保密制度（5分） | 根据投标人提供的数据保密制度是否科学、行之有效进行综合打分，2-5分，未表述不得分。 |
|  | 售后服务方案 （5分） | 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务人员配置、质保期、售后服务机构的设置及售后服务响应时间等进行打分，2-5分，未表述不得分。 |
|  | 合理化建议（4分） | 对本项目的合理化建议，评标委员会认为对本项目实施有帮助且具有可操作性的得2-4分，无合理化建议或提出的合理化建议不具有可操作性的均不得分。 |
|  | 投入仪器设备 （10分） | （1）投标人自有全球导航卫星系统接收机（2.5mm+-0.5ppm精度以上，含2.5mm+-0.5ppm）大于5台（含5台）得3分，1-4台得1分； （2）投标人自有全站仪（0.5″精度以上，含0.5″）大于5台（含5台）得3分，1-4台得1分； （3）投标人自有探管仪大于3台（含3台）得2分，1-2台得1分； （4）投标人自有爬行器（CCTV管线探测系统）得2分。 本项满分10分；需提供投入软硬件设备清单（格式自拟）及设备的购买合同或发票扫描件并CA签章，未提供不得分。 |
|  | 人员证书（13分） | （1）项目负责人具有测绘类正高级工程师职称证书的得2分，具有测绘类副高级工程师职称证书的得1分；项目负责人具有注册测绘师证书的得1分；本项满分3分。 （2）项目其他实施人员（项目负责人除外）具有测绘类副高级工程师及以上职称证书的每人得1分，工程师职称证书的每人得0.5分；本项满分5分。 （3）项目其他实施人员（项目负责人除外）具有注册测绘师证书的每人得1分；本项满分5分。 （需提供人员相关证书和近半年内任意一个月在投标单位的社保证明扫描件并CA签章，否则不得分） |
| 商务资信分 （11分） | 诚信分 （3分） | 凡在投标截止时间前三年受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的，此项得分为0；若无处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为的得3分（详见诚信承诺书，未提供不得分）。 |
|  | 相关证书（6分） | （1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每类证书得1分，本项最多得3分。 （需提供证书扫描件并CA签章，否则不得分） |
|  |  | （2）投标人自2019年1月1日（以获奖证书或获奖文件发布日为准）以来承担的或监理的测绘项目（不含论文、课题等科研项目）获得过省部级及以上的测绘优秀工程奖或科技进步奖或科学技术创新应用奖的每个得0.5分，本项最多得3分。（需提供获奖证书（或获奖文件）扫描件并CA签章，如提供的是监理的测绘项目，获奖证书上未能体现监理单位的，还须提供投标人是获奖项目的监理单位的业主证明，否则不得分。） |
|  | 业绩 （2分） | 投标人自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过测绘类监理项目的，每个得0.5分，最高得1分。 投标人自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成过管线类普查项目的，超过1000公里的项目每个得0.5分，超过500公里的项目每个得0.2分；最高得1分。 （需同时提供项目合同和验收合格报告扫描件并CA签章，否则不得分） |

注：1.如在投标文件中未涉及上述技术商务资信评分内容的，按0分计。

2.投标文件中应提供有关证明材料扫描件并CA签章。

3.投标文件中提供的证明材料均应清晰可辨，否则不得分。

（三）技术、商务资信分的计算

技术、商务资信分得分按照评标委员会成员的独立评分结果合计数的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务资信分得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

四、中标候选人确定

评标委员会应当推荐各标段有效投标人中按分值从高到低排名为第一名、第二名、第三名的为该标段的中标候选人。一个投标人最多中一个标段。若有投标人同时被推荐为两个标段中标候选人第一名的，则由投标人书面自主选择其中一个标段，同时书面承诺放弃另外一个标段的中标候选人资格；若有投标人同时被推荐为三个标段中标候选人第一名的，则由投标人书面自主选择其中一个标段，同时书面承诺放弃另外两个标段的中标候选人资格。采购人将按照得分由高到低的顺序依次确定其余标段的中标候选人。如果有效投标人少于3家的，则本次招标结束，由采购人重新组织采购。

五、评标报告

评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员须在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

六、中标公告

采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定各标段排名第一的中标候选人为该标段的中标供应商。

采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在发布招标公告的网站上公告中标结果。

第五章  嘉善县政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书编号：善财采确临[2022]3046号

预算金额： 一标段：350万元；二标段：495万元；三标段：65万元。

采购人（以下称甲方）：嘉善县自然资源和规划局

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市宏泽招标咨询有限公司

采购方式：公开招标

采购文件编号： HZZX-2022-G41

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照嘉善县城市地下市政基础设施普查（一标段/二标段/三标段）采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与投标文件；

（3）中标通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式（其中投标文件以在政采云平台上最后生成的具备电子签章的电子投标文件为准）。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1．本次采购的是嘉善县城市地下市政基础设施普查（一标段/二标段/三标段）。

2．乙方是否属于中小微企业：□是□否

3．本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1．本合同项下总价款为人民币（大写）                         ，分项价款见价格清单。

2．本合同总价款包括完成项目所需人工费、材料费、设备费、交通费、管理费、检验费、税费、利润、招标代理服务费等全部费用。

3．本项目资金来源性质为以下第   (1)   项：

（1）预算管理资金；（2）专用管理资金；（3）其他资金；（4）核算其他；（5）预算管理资金暂存；（6）专户管理资金暂存；（7）收入退库；（8）专项专户资金；（9）核算其他暂存。

4．本合同付款方式为以下第   （3）   项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为 / ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为 /；

（3）其他方式：授权支付。

5．本合同项下的采购资金付款进度按采购文件与投标文件规定，未规定时按以下第（2）项支付：

（1）一次性付款：/。

（2）分期付款：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同金额的30％作为预付款；项目成果通过质检、验收并提交全部成果后一个月内支付余款。

注：付款前乙方应按规定向采购人开具正规发票。

第四条 履约保证金

按以下第   2   项处理：

1.本项目设置履约保证金，乙方应于/以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方提交履约保证金/元（本合同金额的1%）。履约保证金/（时间）退还乙方。

2.本项目不设置履约保证金。

第五条 服务期限

一标段、二标段：

2022年10月底前交付成果并通过验收。

（1）2022年10月16日前，按照浙江省新标准全面完成地下管线、窨井盖等地下市政设施普查及建库工作。

（2）2022年10月23日前，普查成果通过具有测绘质量检验资质或第三方同类同级以上测绘资质单位的质量检查，获得测绘成果质量合格检验报告或检查报告。

（3）2022年10月31日前，完成普查成果的验收入库和汇交工作，形成城市地下市政基础设施普查数据库。

三标段：

（1）2022年8月底前，编制完成浙江省嘉善县城市地下市政基础设施普查监理服务质量检查方案；

（2）全程监督浙江省嘉善县城市地下市政基础设施普查（综合管线部分）监理项目的过程质量；

（3）2022年10月底前，完成提交数据成果的质量检查工作，完成所有数据成果的数据库整合、质量检查和数据汇交；

（4）配合甲方制定检查验收标准，协助甲方委托第三方对数据成果进行验收，协助甲方进行数据汇交等工作。

第六条 质保期及服务承诺

一标段、二标段：

数据成果质保期为     年，质保期自项目验收合格之日起计算。质保期内对于甲方提出的合理的质量维护和售后服务要求，乙方应当无条件满足。乙方按照在“嘉善县城市地下市政基础设施普查”投标文件中承诺的服务计划实施。

三标段：

监理项目质保期为     年，自项目验收合格之日起计算。质保期内对于甲方提出的合理的质量维护和售后服务要求，应当无条件满足。乙方按照在“嘉善县城市地下市政基础设施普查”投标文件中承诺的服务计划实施。

第七条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第八条 合同的转让与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目若要分包须征得甲方书面同意。

第九条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 嘉善县 仲裁委员申请仲裁。

第十条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲乙双方各持两份、招标代理机构持一份。

二、特殊专用条款部分

第一条 违约责任

乙方未能在规定的时间向甲方提交成果的，或所提交的成果验收不合格的，甲方有权拒付所有项目款项，并由乙方承担一切损失。

乙方必须严格按照采购人要求实施项目，并对甲方提出的需求及时响应，如有工作进度缓慢、项目成果屡次不符合要求（两次以上）、不能按时完成任务、不遵守工作纪律等情况，甲方有权要求乙方及时整改，情节严重的将予以罚款，情节特别严重的甲方有权要求乙方按实际损失赔偿。

第二条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第三条 合同有效期

自合同签订之日起至本项目合同履行完毕（承诺的质保期满）之日止。

采购人（甲方公章）：                   供应商（乙方公章）：

法定代表人                             法定代表人

或被授权人（签字）：                   或被授权人（签字）：

电话：                                 电话：

合同签订日期：     年    月   日

签约地点：

嘉善县城市地下市政基础设施普查验收报告

项目验收情况说明（由双方按验收情况填写）

验收小组签字：（3人以上）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：___________________________________

地址：______________________________邮编：____________________

联系人：_________________________联系电话：____________________

授权代表：________________________________________

联系电话：________________________________________

地址：____________________邮编：______________________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：________________________________________

质疑项目的编号：____________________包号：____________________

采购人名称：________________________________________

采购文件获取日期：___________________________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：________________________________________

事实依据：_____________________________________________

_______________________________________________________

法律依据：_____________________________________________

_______________________________________________________

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________________

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：________________________________________________

地     址：_______________________________邮编：_________

法定代表人/主要负责人：__________________________

联系电话：_____________________________________________

授权代表：____________联系电话：________________________

地     址：________________________邮编：________________________

被投诉人1：____________________________________________

地     址：_____________________________邮编：____________

联系人：____________联系电话：____________

被投诉人2

……

相关供应商：____________________________________________

地     址：________________________________邮编：_________

联系人：_________联系电话：________________________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：________________________________

采购项目编号：________________________包号：____________

采购人名称：_____________________________________________

代理机构名称：__________________________________________

采购文件公告:是/否 公告期限：___________________________

采购结果公告:是/否 公告期限：___________________________

三、质疑基本情况

投诉人于_____年_____月_____日,向___________________提出质疑，质疑事项为：____________________________________________________________

____________________________________________________________________

采购人/代理机构于_____年_____月_____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：__________________________________________

事实依据：____________________________________________

______________________________________________________

法律依据：____________________________________________

______________________________________________________

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：___________________________

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章  投标文件格式

一、投标文件封面格式

资信商务及技术文件封面格式

×××（投标人名称）

资信商务及技术文件

项目名称：嘉善县城市地下市政基础设施普查

项目编号：HZZX-2022-G41

标项：01/02/03

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

投标报价文件封面格式

×××（投标人名称）

投标报价文件

项目名称：嘉善县城市地下市政基础设施普查

项目编号：HZZX-2022-G41

标项：01/02/03

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

年  月  日

二、资格文件要求的证明材料

| 序号 | 证明材料 | 所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照、法定代表人身份证 |  |  |
| 2 | 2021年度财务审计报告或投标截止时间前半年内任意一个月的资产负债表及利润表或提供“承诺具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度”的承诺函 |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |  |
| 4 | 投标截止时间前半年内任意一个月的税收缴纳证明 (税费凭证复印件或完税证明或依法免缴税费的证明或银行出具缴费凭证或提供“承诺依法缴纳税收”的承诺函) |  |  |
| 5 | 投标截止时间前半年内任意一个月的社会保障缴纳证明(社会保险参保证明或银行出具缴费凭证或提供“承诺依法缴纳社保”的承诺函) |  |  |
| 6 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 该项开标当日由资格审核人员网上查询，供应商不需提供 |  |
| 7 | 资质证书 |  |  |

注：1.以上所有资料均需加盖供应商公章。

2.上表序号2至5如提供承诺函的格式自拟，但须在承诺函的结尾处表述“本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任”，未表述上述内容的视为未提供。

三、投标声明书格式

投标声明书

致：                        （代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                               项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务名称为：                              。

4.我方诚意提请贵方关注：有关该项目的重大决策和事项有：

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

5.我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字（或盖章）：___________

投标人公章： ___________              _____年____月_____日

四、诚信承诺书格式

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的                      政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2.我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3.我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4.我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录、没有受到行政处罚、行政处理（含通报）或记入不良行为；

5.我方法人代表、主要负责人所在的公司在近三年内没有违法违规行为；

6.若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

7.若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、服务期限、质保期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（加盖公章）：___________

投标人代表（签名或盖章）：___________

日    期：     年     月     日

五、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：                  （招标单位名称） ：

我             （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加嘉善县城市地下市政基础设施普查政府采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名（或盖章）：        法定代表人签名（或盖章）：___________________

职务：　　　　　　　　                              职务：___________________

被授权人身份证号码：_____________________

投标人公章：

年　　月　　日

被授权人身份证复印件（双面复印）

六、投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 业务（经营）范围 |  | 机构类型 |  |
| 成立时间 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 注册资本 |  | 技术人员数 |  |
| 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
| 本地化服务机构情况 | 本地化服务机构名称： 地址： 人员状况： 联系方式： （可另附纸说明） |  |  |

法定代表人或授权代表签名（或盖章）：_________________

投标人（公章）：_________________

日期：____年____月____日

七、同类项目业绩表格式

同类项目业绩表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 项目负责人 | 合同总金额 | 项目是否完成 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应附合同、质检合格报告（或合格通知书）等相关证明材料扫描件并CA签章。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：___________

投标人（盖章）：__________________

日    期：_____年____月____日

八、项目负责人简历表格式

项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格、职称证书 |  |  | 职务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  | 参加过的 项目名称 | 担任何职 |  |  |  | 成 果 （获奖情况） |

注：各投标人必须如实填写此表格，并提供项目负责人的相关证书、近半年内任意一个月在投标单位的社保证明扫描件并CA签章。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：___________

投标人（盖章）：__________________

日    期：_____年____月____日

九、项目技术负责人简历表格式

项目技术负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格、职称证书 |  |  | 职务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  | 参加过的 项目名称 | 担任何职 |  |  |  | 成 果 （获奖情况） |

注：各投标人必须如实填写此表格，并提供项目技术负责人的相关证书、近半年内任意一个月在投标单位的社保证明扫描件并CA签章。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：___________

投标人（盖章）：__________________

日    期：_____年____月____日

十、项目质量负责人简历表格式

项目质量负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格、职称证书 |  |  | 职务 |  | 拟在本项目 担任职务 |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  | 参加过的 项目名称 | 担任何职 |  |  |  | 成 果 （获奖情况） |

注：各投标人必须如实填写此表格，并提供项目质量负责人的相关证书、近半年内任意一个月在投标单位的社保证明扫描件并CA签章。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：___________

投标人（盖章）：__________________

日    期：_____年____月____日

十一、项目其他实施人员一览表格式

项目其他实施人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 学历、职称、资格证书 | 发证时间 | 从事本工作时间 | 在本项目中担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 各投标人必须如实填写此表格，此表须填写除项目负责人、项目技术负责人、项目质量负责人以外的其他实施人员信息并提供其人员的相关证书及近半年内任意一个月在投标单位的社保证明材料扫描件并CA签章。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：___________

投标人（盖章）：__________________

日    期：_____年____月____日

十二、投标函格式

投 标 函

致：                 （代理机构名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：              ），签字代表            （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：________________

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：____________________________

法定代表人或授权代表签字（或盖章）:___________      日期:_____年___月___日

十三、开标一览表格式

开标一览表

投标单位名称（盖章）：__________________

项目编号：__________________

标项：01/02/03

报价单位：元人民币

| 项目名称 | 嘉善县城市地下市政基础设施普查 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写：人民币 小写： |
| 服务期限 |  |
| 质保期 |  |

注： 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.报价包括完成项目所需人工费、材料费、设备费、交通费、管理费、检验费、税费、利润、招标代理服务费等全部费用。

法定代表人或授权代表签名（或盖章）：_________________

日  期：_________________

十四、投标报价明细表格式

投标报价明细表

标项：01                                   报价单位：元人民币

| 序号 | 工作内容 | 预估工作量 | 单位 | 最高单价 限价 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增地下管线 | 732 | 千米 | 3500元/千米 |  |  |
| 2 | 既有地下管线 （补充属性） | 587 | 千米 | 1600元/千米 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.“投标报价明细表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签名（或盖章）并加盖投标人公章。

2.投标报价明细表所填内容按采购需求为准。漏报的视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。

3.本项目单价固定，最终工作量结算以验收核算的工作量为准。

4.投标人投标总价超过最高投标限价或单价超过最高单价限价的，均作无效标处理。

法定代表人或授权代表签名（或盖章）：_________________

投标人（公章）：_________________

日期：____年____月____日

投标报价明细表

标项：02                                   报价单位：元人民币

| 序号 | 工作内容 | 预估工作量 | 单位 | 最高单价 限价 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增地下管线 | 682 | 千米 | 3500元/千米 |  |  |
| 2 | 既有地下管线 （补充属性） | 376 | 千米 | 1600元/千米 |  |  |
| 3 | 地下空间数据采集建模及入库 | 55.7万 | 平方米 | / |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.“投标报价明细表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签名（或盖章）并加盖投标人公章。

2.投标报价明细表所填内容按采购需求为准。漏报的视同已包含在投标总价内。有重大缺项的将作无效标处理。

3.本项目单价固定，最终工作量结算以验收核算的工作量为准。

4.投标人投标总价超过最高投标限价或单价超过最高单价限价的，均作无效标处理。

法定代表人或授权代表签名（或盖章）：_________________

投标人（公章）：_________________

日期：____年____月____日

十五、中小企业声明函（服务）格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（嘉善县自然资源和规划局）的（嘉善县城市地下市政基础设施普查）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

（嘉善县城市地下市政基础设施普查），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业/小型企业/微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：___________

日期：___________

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十六、残疾人福利性单位声明函格式

【非残疾人福利性单位不用提供】

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：___________

投标人（盖章）：__________________

日    期：_____年____月____日

十七、政府采购活动现场确认声明书

（要求在2022年8月12日上午解密完成后填写完成并将扫描件发送至采购代理机构邮箱（1192873557@qq.com），不需要制作在投标文件中）

嘉兴市宏泽招标咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                    （单位）负责人        （姓名）合法授权参加嘉善县城市地下市政基础设施普查（编号： HZZX-2022-G41）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与               （供应商名称）           之间存在下列利害关系    ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                                  供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

（供应商代表签名）:

2022年8月12日