## 2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目

## （线上电子招投标）

公开招标文件

项目编号：圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]

采 购 人：嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心

代理机构：浙江圣加工程管理咨询有限公司

2023年12月

目录

第一章  公开招标采购公告	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	4

三、获取招标文件	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	5

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。	6

第二章  招标需求	7

第三章  供应商须知	32

前附表	32

一、总  则	35

二、招标文件	37

三、投标文件的编制	37

四、开标	41

五、评标	43

六、定标	45

七、合同授予	45

第四章  评标办法	47

一、总则	47

二、评标内容及标准	47

第五章   政府采购合同	50

第六章　投标文件格式及附件	88

第一章  公开招标采购公告

项目概况 2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目 招标项目的潜在投标人应在 政采云平台（www.zcygov.cn） 获取（下载）招标文件，并于 2024年1月23 日09时00 分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：圣加[ZJSJ-2023-JX2-42]

项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目

预算总金额：8000000元

采购需求：

标项一：

标项名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（标项一）

数量：1

预算金额：5331565元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容见招标文件第二章招标需求。

标项二：

标项名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（标项二）

数量：1

预算金额：1508134元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容见招标文件第二章招标需求。

标项三：

标项名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目（标项三）

数量：1

预算金额：1152843元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容见招标文件第二章招标需求。

## 二、申请人的资格要求：

（一）符合政府采购法第二十二条规定的供应商资格条件：

（二）承诺：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（供应商提交首次响应文件时可提供自采购公告发布之日起至提交首次响应文件截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。）

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）本项目适用于：本项目专门面向中小微企业采购（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；

注：本采购项目，中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程： http://www.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg

## 三、获取招标文件

1、时间：即日起至2024年1月23 日09时00 分

2、地址（网址）：在政采云平台（www.zcygov.cn/login）登录本单位账号后获取招标文件。

3、方式：本项目不提供纸制版招标文件，供应商可通过“浙江政府采购网”在线获取（采购公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”）；供应商只有在“浙江政府采购网”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；操作指南详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）“2.1获取采购文件”。通过本公告下方“游客，浏览采购文件”下载的采购文件仅供浏览，不视作依法获取招标文件，不得就采购文件提出质疑投诉,未按规定获取招标文件者的投标将被拒绝。

4、售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2024年1月23 日09时00 分（北京时间）

投标地点（网址）：“政采云”平台电子投标

开标时间：2024年1月23 日09时00 分

开标地点（网址）：嘉兴市公共资源交易中心开标室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、投标与开标注意事项：

（1）投标形式：本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 电子交易管理操作指南（含投标文件制作等）详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）

（2）标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理（供应商CA申领操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请供应商自行把握时间）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法获取采购文件、无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、投标文件制作：

（1）应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html，供应商投标文件制作及电子交易操作指南：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3406.html（手机观看）、https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM（电脑登录账号后观看）、https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2575.html （PDF操作指南）。

4、投标与开标注意事项：

（1）本项目实行网上投标，采用电子投标文件。供应商应于提交投标文件截止时间前将电子加密投标文件上传到政府采购云平台（www.zcygov.cn），未上传电子投标文件，视为供应商放弃投标。

（2）开标时间后30分钟内供应商应当登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，接到代理通知后，十分钟内将电子投标文件发送至本项目招投标的QQ（809397419@qq.com)邮箱内，以备份投标文件作为依据。若备份投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效。若供应商投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

5、招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网，在招标公告及更正公告页面中下载。    6、未获取招标文件者的投标将被拒绝。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心

地址：秀洲区新平路117号

传真：/

项目联系人：沈女士

项目联系方式（询问）： 0573-82314873

质疑联系人：严先生

质疑联系方式：0573-83599975

2.采购代理机构信息

名称：浙江圣加工程管理咨询有限公司

地址：嘉兴市洪兴路2399号宝地大厦17楼

传真:0573-82207953

项目联系人（询问）：唐利槟

项目联系方式（询问）：15067392443

质疑联系人：陶朱妹

质疑联系方式：0573-82200130

同级政府采购监督管理部门

名称：嘉兴市秀洲区财政局

传真：/

联系人：嘉兴市秀洲区财政局

监督投诉电话：0573-82720085

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  招标需求

一、项目概况

1、建设地点：嘉兴市秀洲区。

2、工程概况：G320沪瑞线、S207秀仙线、S212嘉余线、S302平安线、X306新盛线、X320老国道、320国道市区过境段与S207省道北郊河互通区、5个站房，以及各县道两侧行道树养护。

3、招标范围:

本项目共分三个标项，具体如下：

标项一招标范围：

（1）G320沪瑞线（三桥港桥-杨家笕桥长度共计约16.52公里）：养护范围包括中央分隔带，两侧路肩、边坡及边沟外绿化林；

（2）S207秀仙线（秀洲-仙居长度共计约7.792公里）：养护范围包括中央分隔带；

（3）S212嘉余线（嘉善-余杭长度约12.902公里）：养护范围包括两侧行道树；

（4）S302平安线（平湖-安吉长度约6.177公里）：养护范围包括中央分隔带，两侧机非隔离带，两侧路肩、边坡及边沟外绿化林；

（5）320国道市区过境段与S207省道北郊河互通区：占地面积约5.7万平方米（含公路、桥梁），包括路肩绿化、边坡绿化、互通区绿化林；

（6）5个站房：嘉兴公路站4100平方米、S207省道王江泾治超站6215平方米、双桥交通量观测站160平方米以及鸟船公路站（王店）350平方米、嘉湖公路站10000平方米，共5个站房，养护总面积约20825平方米。养护范围为各站房内的绿化带养护。

标项二招标范围：

（1）X306新盛线全长 6.519公里，养护范围包括公路两侧路肩、边坡绿化及边沟外绿化林；

（2）X117老嘉湖、X304嘉洛线、X305嘉塍线、X308王黎线、X309建汾线、X310嘉铜线、X313洛油线、X316新杨线、X811乌新线等全长60.986公里，养护范围包括县道两侧行道树。

标项三招标范围：

（1）X320老国道全长5.376公里，养护范围为公路中分带和辅道分隔带绿化养护；

（2）X209余王线、X301王建线、X302洪硖线、X303洪新线、X314建濮线、X604南王线、X814濮新等全长34.324公里，养护范围包括县道两侧行道树。

4、养护期：24个月（具体以实际养护月份为准）。

5、质量目标：合格并符合招标要求和相关的标准规范。

6、由于养护不到位导致绿化死亡的，由养护单位负责补种，费用不再另行结算；由于人为破坏、交通事故以及其他客观原因导致绿化死亡的，由甲方委托养护单位进行补种，费用可以另行结算。

7、地形与地质简况：位于杭嘉湖平原东部，所经之处地形平坦、视野开阔，河道交叉纵横，水塘密布，具有浓厚的江南水乡特色，大部分路段为水田，旱地、桑园和竹林间隔其间。

8、每月乔（灌）木修枝整型至少1次（4-7月每月至少2次以上），每月除草至少1次（4-10月份每月2次及以上）；7-10月份浇水每月2次及以上；松土4-10月份2次；一年施肥1-2次；乔木冬季刷白养护，全面病虫害防治，病害以提前预防为主，虫害遵循治早治小的原则，树每年2次以上。药剂种类、浓度根据实际需要确定并报甲方备案，要严格操作规程，使病虫害有明显抑制。养护成活率为100%（在现存绿化基础上），养护期间发生死株现象，由养护单位按同类型同规格补植，费用不单独计算。具体绿化养护要求根据相关文件规定执行。

9、质量控制总体要求：做到整体美观，整洁，无垃圾、杂草，乔木冠状成型，灌木修剪到位成型，无死株现象。

附件：里程数

| 序号 | 路线编号 | 路线名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | 里程数（公里） | 参考绿化带宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G320 | 沪瑞线 | 109.15 | 122.193 | 13.043 | 35 |
|  |  |  | 129.316 | 132.793 | 3.477 |  |
| 2 | S207 | 秀仙线 | 4.846 | 10.748 | 5.902 | 5 |
|  |  |  | 18.338 | 20.228 | 1.89 |  |
| 3 | S212 | 嘉余线 | 32.509 | 42.372 | 9.863 | 1.5 |
|  |  |  | 69.282 | 72.321 | 3.039 |  |
| 4 | S302 | 平安线 | 69.851 | 74.762 | 4.911 | 49 |
|  |  |  | 77.594 | 78.86 | 1.266 |  |
| 5 | X117 | 嘉兴-湖州（老） | 4.6 | 11.835 | 7.235 | 1.5 |
| 6 | X209 | 余新-王店 | 5.294 | 8.719 | 3.425 | 1.5 |
| 7 | X301 | 王店-建设 | 1.76 | 3.947 | 2.187 | 1.5 |
|  |  |  | 4.161 | 5.600 | 1.439 |  |
|  |  |  | 7.25 | 11.074 | 3.824 |  |
| 8 | X302 | 洪合-硖石 | 1.74 | 4.335 | 2.595 | 1.5 |
|  |  |  | 7.514 | 11.267 | 3.753 |  |
| 9 | X303 | 洪合-新塍 | 5.527 | 7.990 | 2.463 | 1.5 |
|  |  |  | 9.691 | 14.000 | 4.309 |  |
| 10 | X304 | 嘉兴-洛东 | 0 | 2.708 | 2.708 | 1.5 |
|  |  |  | 8.871 | 9.610 | 0.739 |  |
|  |  |  | 17.131 | 17.146 | 0.015 |  |
|  |  |  | 17.981 | 18.163 | 0.182 |  |
|  |  |  | 19.953 | 21.240 | 1.287 |  |
|  |  |  | 22.232 | 24.759 | 2.527 |  |
| 11 | X305 | 嘉兴-新塍 | 1.2 | 8.193 | 6.993 | 1.5 |
| 12 | X306 | 新塍-盛泽 | 0.957 | 7.476 | 6.519 | 6 |
| 13 | X308 | 王江泾-黎里 | 2.821 | 14.235 | 11.414 | 1.5 |
| 14 | X309 | 建有-汾玉 | 0 | 5.82 | 5.82 | 1.5 |
|  |  |  | 7.5 | 11.461 | 3.961 |  |
| 15 | X310 | 嘉兴-铜罗 | 9.549 | 10.41 | 0.861 | 1.5 |
|  |  |  | 12.637 | 13.549 | 0.912 |  |
| 16 | X313 | 洛东-油车港 | 0 | 6.4 | 6.4 | 1.5 |
|  |  |  | 30.298 | 31.043 | 0.745 |  |
| 17 | X314 | 建设-濮院 | 0 | 5.887 | 5.887 | 1.5 |
| 18 | X316 | 新塍-杨庙 | 0 | 2.284 | 2.284 | 1.5 |
|  |  |  | 4.299 | 6.99 | 2.691 |  |
| 19 | X320 | 320老国道 | 129.619 | 135.355 | 5.736 | 5 |
| 20 | X604 | 南北湖-王店 | 50.934 | 53.12 | 2.186 | 1.5 |
| 21 | X811 | 乌镇-新塍 | 11.344 | 15.556 | 4.212 | 1.5 |
| 22 | X814 | 濮院-新生 | 4.216 | 5.556 | 1.34 | 1.5 |
|  |  |  | 7.692 | 8.608 | 0.916 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 150.956 |  |

二、各标项养护人员最低要求各标项养护人员最低配备要求

各标项养护人员最低配备要求

| 序号 | 标项 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护项目 |
| 1 | 标项一 | 人 | 30 |
| 2 | 标项二 | 人 | 10 |
| 3 | 标项三 | 人 | 6 |

各标项主要养护设备最低配置要求

| 序号 | 设备名称 | 设备规格 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标项一 | 标项二 | 标项三 |
| 1 | 洒水车 | 核定载重5吨及以上 | 2台 | 1台 | 1台 |
| 2 | 巡查车 | 核载5人及以上的机动车 | 1辆 | 1辆 | 1辆 |
| 3 | 背式割草机 | / | 4台 | 2台 | 2台 |
| 4 | 水泵 | / | 4台 | 2台 | 2台 |
| 5 | 高压喷药机械 | / | 1台 | 1台 | 1台 |
| 6 | 高空作业车 | 非载货专业高空作业车 | 1台 | 1台 | 1台 |

三、工程量清单

1．工程量清单说明

1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、以及有关工程量清单的国家标准、地方标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制；依据浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009）第一部分 “公路小修保养工程工程量清单计价规范” 中的工程量清单计价、工程量清单计价格式和计价要求等进行编制。

1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范等一起阅读和理解。

1.3  本工程量清单中所列“二类项目”（指工程量清单第100章~第700章中子目名称）工程量为暂定的工程数量，是估算的或是预计的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付应按承包人完成的实际工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以发包人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由发包人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4  工程量清单各章是按“绿化养护技术规范”的相应章次编号的，“绿化养护技术规范” 中计量与支付条款中的“支付子目”里所标注的“相应计价规范子目”栏的子目编号，即与《交通养护工程工程量清单计价规范》第一部分中“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目号相衔接。因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与“绿化养护技术规范”及“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5  对作业和材料的—般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

2．投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中的每一子目，承包人都应填入单价，作为工程价款结算的支付依据；有些子目虽未标出数量而要求填入总额价者，投标人应按要求将总额价填入。投标人没有填入单价或总额价的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关子目的单价或价格之中。承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7 暂列金额的数量及拟用子目的说明： 本项目的暂列金额的数量为第100章至700章工程量清单合计的3%（不可预见费），除合同另有规定外，结合工程具体情况，报发包人批准后指令全部或部分地使用或者根本不予动用。

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：  /  。

3.计日工说明

（本项目不适用）

4．其它说明

4.1 建筑工程一切险的保险金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、安全生产责任险的保险费及安全生产费用）至700章的合计金额，保险费率暂按3‰计；

4.2 安全生产责任险的保险金额为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、安全生产责任险的保险费及安全生产费用）至700章的合计金额，保险费率暂按2‰计；安全生产责任保险中所含的第三者责任险的最低投保金额：100万元，事故次数不限（不计免赔额）；

4.3人身意外伤害险由投标单位自行测算；

4.4安全生产费用为不低于投标总报价的2% 。

4.5养护期内的苗木死亡需及时清理，并在适宜的季节内按原规格进行补植，费用由投标人自行考虑并计入报价，不再单列。

4.6本项目招标范围路段绿化失养整治，必须达到养护标准要求，费用由投标人自行考虑并计入报价，不再单列；

4.7现有树木有倾斜的要求在适宜的季节内予以扶正，必要时做好井字支架支撑，具体时间以业主指令为准，在养护期间内，如出现土路肩高于路面的情况，需要对路肩进行处理，以利于路面排水，费用由投标人自行考虑并计入报价，不再单列。

4.8本项目苗木所需的支撑、草绳绕杆、遮荫棚等为苗木成活投入的措施费需考虑在报价中，不另行计量。

4.9养护期间发生的专家组考核、技术指导培训等费用由投标人自行考虑并计入报价，不再单列。

4.10绿化补植养护期均为24个月。

4.11具体养护时间以业主发出指令为准。

5.1  工程量清单表

工程量清单

工程名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目标项一

| 第100章 总则 |
| --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供安全生产责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| -c | 按合同条款规定，提供人身意外伤害险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |
| 清单第100章 合计 人民币 元 |

工程量清单

工程名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目标项一

| 清单 第700章 绿化及环境保护设施 |
| --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 701 | 绿化补植 |  |  |  |  |
| 701-1 | 补植乔木 |  |  |  |  |
| -a | 香樟（胸径φ8cm，全冠，树形美观） | 株 | 100 |  |  |
| -b | 水杉（胸径φ8cm，树形美观不杀头） | 株 | 100 |  |  |
| -c | 湿地松（胸径φ8cm，全冠，树形美观） | 株 | 150 |  |  |
| -d | 紫薇（地径8cm，全冠，树形美观） | 株 | 100 |  |  |
| -e | 桂花（胸径φ8cm，H＞2m，蓬径＞2.3m） | 株 | 100 |  |  |
| -f | 黄山栾树（胸径φ8cm，全冠，树形美观） | 株 | 100 |  |  |
| -g | 黑松（高300cm，冠幅200cm，造型优美） | 株 | 5 |  |  |
| -h | 红叶李（地径8cm，全冠，树形优美） | 株 | 50 |  |  |
| 701-2 | 补植灌木 |  |  |  |  |
| -a | 紫荆（H=200,P=150cm） | 株 | 50 |  |  |
| -b | 海桐球（H=100,P=100cm） | 株 | 50 |  |  |
| -c | 大叶黄杨球 （H=100,P=100cm） | 株 | 50 |  |  |
| -d | 红叶石楠球（H=100,P=100cm） | 株 | 50 |  |  |
| -e | 独本月季球（杆高90-100，P=60-80cm） | 株 | 50 |  |  |
| -f | 木芙蓉（H=150cm） | 株 | 100 |  |  |
| -g | 龙柏柱（H=250，P=50cm） | 株 | 50 |  |  |
| -h | 火棘（H=80，P=80cm） | 株 | 50 |  |  |
| -i | 珊瑚柱（H=120cm） | 株 | 100 |  |  |
| -j | 八角金盘( H30-35， P20-25cm,9株/m2) | m2 | 20 |  |  |
| -k | 红叶石楠柱（H=150-170,P=60-80cm) | 株 | 50 |  |  |
| -l | 蜀桧柏（H=150-170,P=60-80cm) | 株 | 50 |  |  |
| -m | 红叶石楠（H=40-45,P=30-40cm，36株/m2） | m2 | 1000 |  |  |
| -n | 海桐（H=40-45,P=30-40cm，36株/m2） | m2 | 500 |  |  |
| -o | 瓜子黄杨（H=45-50,P=35-40cm，36株/m2） | m2 | 500 |  |  |
| -p | 红花继木（H=45-50,P=35-40cm，36株/m2） | m2 | 500 |  |  |
| -q | 夹竹桃(H=100-120cm,三叉) | 株 | 1000 |  |  |
| -r | 大叶黄杨（H=40-45,P=30-40cm，36株/m2） | m2 | 300 |  |  |
| -s | 龙柏（H=40-45,P=30-40cm，36株/m2） | m2 | 300 |  |  |
| -t | 金森女贞（H=40-45,P=30-40cm，36株/m2） | m2 | 300 |  |  |
| -u | 扶芳藤(L20-30cm,64株/m2) | m2 | 300 |  |  |
| -v | 络石藤(L20-30cm,64株/m2) | m2 | 300 |  |  |
| -w | 云南黄馨（三年生、盆栽4株/M2) | m2 | 300 |  |  |
| 701-3 | 草皮补植 |  |  |  |  |
| -a | 书带草（64丛/m2,3-5芽/丛） | m2 | 3000 |  |  |
| -b | 韭兰（株高15-20cm，36株/m2） | m2 | 1000 |  |  |
| -c | 红花酢浆草(36株/m2) | m2 | 1000 |  |  |
| -d | 马尼拉草皮 | m2 | 2000 |  |  |
| 701-4 | 草籽补播 |  |  |  |  |
| -a | 白三叶 | m2 | 500 |  |  |
| -b | 百日菊 | m2 | 2000 |  |  |
| 702 | 绿化专项养护 |  |  |  |  |
| 702-1 | G320沪瑞线(包括中央分隔带，两侧路肩、边坡及边沟外绿化林) | 年•km | 33.04 |  |  |
| 702-2 | S207秀仙线（包括中央分隔带) | 年•km | 15.584 |  |  |
| 702-3 | S212嘉余线(包括两侧行道树) | 年•km | 25.804 |  |  |
| 702-4 | S302平安线(包括中央分隔带，两侧机非隔离带，两侧路肩、边坡、边沟外绿化林) | 年•km | 12.354 |  |  |
| 702-5 | 互通区及站房（包括互通区路肩、边坡、绿化林，各站房内的绿化带） | 年•m2 | 155650 |  |  |
| 清单 第700章 合计 人民币 元 |

5.2  投标报价汇总表

工程名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目标项一

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总 则 |  |
| 2 | 700 | 绿化及环境保护设施 |  |
| 3 | 第100章至第700章清单合计 |  |
| 4 | 按上项（3）金额的3%作为不可预见因素的暂列金额 |  |
| 5 | 投标报价5=（3+4） |  |

5.1  工程量清单表

工程量清单

工程名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目标项二

| 第100章 总则 |
| --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供安全生产责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| -c | 按合同条款规定，提供人身意外伤害险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |
| 清单第100章 合计 人民币 元 |

工程量清单

工程名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目标项二

| 清单 第700章 绿化及环境保护设施 |
| --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 701 | 绿化补植 |  |  |  |  |
| 702-4 | 补植乔木 |  |  |  |  |
| -a | 香樟（胸径φ8cm，全冠，树形美观） | 株 | 200 |  |  |
| -b | 水杉（胸径φ8cm，树形美观不杀头） | 株 | 200 |  |  |
| -c | 湿地松（胸径φ8cm，全冠，树形美观） | 株 | 200 |  |  |
| 701-2 | 补植灌木 |  |  |  |  |
| -g | 龙柏柱（H=250，P=50cm） | 株 | 200 |  |  |
| -m | 红叶石楠（H=40,P=30cm，36株/m2） | m2 | 200 |  |  |
| 701-3 | 草皮补植 |  |  |  |  |
| -b | 韭兰（株高15-20cm，36株/m2） | m2 | 200 |  |  |
| 701-4 | 草籽补播 |  |  |  |  |
| -b | 百日菊 | m2 | 5000 |  |  |
| 702 | 绿化专项养护 |  |  |  |  |
| 702-6 | X306新盛线（包括两侧路肩、边坡及边沟外绿化林) | 年•km | 13.038 |  |  |
| 702-7 | X117老嘉湖、X304嘉洛线等县道（包括两侧行道树) | 年•km | 121.972 |  |  |
| 清单 第700章 合计 人民币 元 |

5.2  投标报价汇总表

工程名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目标项二

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总 则 |  |
| 2 | 700 | 绿化及环境保护设施 |  |
| 3 | 第100章至第700章清单合计 |  |
| 4 | 按上项（3）金额的3%作为不可预见因素的暂列金额 |  |
| 5 | 投标报价5=（3+4） |  |

5.1  工程量清单表

工程量清单

工程名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目标项三

| 第100章 总则 |
| --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供安全生产责任险 | 总额 | 1 |  |  |
| -c | 按合同条款规定，提供人身意外伤害险 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 | 1 |  |  |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  |  |
| 清单第100章 合计 人民币 元 |

工程量清单

工程名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目标项三

| 清单 第700章 绿化及环境保护设施 |
| --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 701 | 绿化补植 |  |  |  |  |
| 702-4 | 补植乔木 |  |  |  |  |
| -a | 香樟（胸径φ8cm，全冠，树形美观） | 株 | 300 |  |  |
| -b | 水杉（胸径φ8cm，树形美观不杀头） | 株 | 300 |  |  |
| -c | 湿地松（胸径φ8cm，全冠，树形美观） | 株 | 300 |  |  |
| -i | 法国梧桐（地径8cm，全冠，树形美观） | 株 | 300 |  |  |
| 701-2 | 补植灌木 |  |  |  |  |
| -g | 龙柏柱（H=250，P=50cm） | 株 | 300 |  |  |
| -m | 红叶石楠（H=40,P=30cm，36株/m2） | m2 | 500 |  |  |
| -x | 瓜子黄杨球 （H=100,P=100cm） | 株 | 300 |  |  |
| 701-4 | 草籽补播 |  |  |  |  |
| -b | 百日菊 | m2 | 5000 |  |  |
| 702 | 绿化专项养护 |  |  |  |  |
| 702-8 | X320老国道（包括公路中分带和辅道分隔带) | 年•km | 10.752 |  |  |
| 702-9 | X209余王线、X301王建线等县道（包括两侧行道树) | 年•km | 68.648 |  |  |
| 清单 第700章 合计 人民币 元 |

5.2  投标报价汇总表

工程名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目标项三

| 序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 总 则 |  |
| 2 | 700 | 绿化及环境保护设施 |  |
| 3 | 第100章至第700章清单合计 |  |
| 4 | 按上项（3）金额的3%作为不可预见因素的暂列金额 |  |
| 5 | 投标报价5=（3+4） |  |

第三章  供应商须知

## 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目 |
| 2 | 招标编号：圣加[ZJSJ-2023-JX2-42] |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 预算总金额：8000000元 标项一：预算金额 5331565元，最高投标限价为 5331565元，高于每项最高投标限价作废标处理。 标项二：预算金额 1508134元，最高投标限价为 1508134元，高于每项最高投标限价作废标处理。 标项三：预算金额 1152843元，最高投标限价为1152843元，高于每项最高投标限价作废标处理。 |
| 5 | 投标保证金：无 |
| 6 | 现场踏勘：自行踏勘（费用自理），项目联系人：沈女士 联系方式：0573-82314873 |
| 7 | 演示时间及地点：无 |
| 8 | 答疑与澄清：按（本章节 二、招标文件 （三）招标文件的澄清与修改）执行。 |
| 9 | 投标文件组成：完整的《投标文件》由资格响应文件、商务技术文件及投标报价文件三部份组成。 |
| 10 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 11 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 12 | 投标文件的形式： ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，接到代理通知后，十分钟内将电子投标文件发送至本项目招投标的QQ邮箱内，以备份投标文件作为依据。），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 13 | 投标文件份数： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 |
| 14 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： A、投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 B、“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的递交：通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”未在规定时间内无法解密或解密失败，接到代理通知后，十分钟内将电子投标文件发送至本项目招投标的QQ邮箱内，以备份投标文件作为依据。若备份投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效。 |
| 15 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商接到代理通知后，十分钟内按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 |
| 16 | 投标截止时间及地点：2024年1月23日09时00 分 政采云线上投标 |
| 17 | 开标时间及地点：2024年1月23日09时00 分 嘉兴市公共资源交易中心开标室 |
| 18 | 投标费用：中标单位支付招标代理服务费； |
| 19 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 20 | 履约保证金：本项目不设履约保证金 |
| 21 | 投标文件有效期：60天 |
| 22 | 网上注册： 本项目不接受现场报名，须注册后进行网上报名。在浙江政府采购网进行供应商注册后完成报名；（详情请见第一章公告报名及招标文件的获取） |
| 23 | 符合要求的供应商均可参加本项目三个标项的投标，中标原则采用中一退一的方式，若成为标项一的预中标单位则不再进入后续标项的评审，以此类推。开标、评标按照标项一、标项二、标项三的顺序依次进行。（注：评审结束后，若其中一个标项受到质疑投诉等原因，导致该标项评审结果改变的，其他标项的评审结果继续有效不作改变。） |
| 24 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业、其他未列明行业等。 |
| 25 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件仅适用于 2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目 的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、“采购人、业主、甲方、发包人”系指 嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心 。

2、“代理机构”系指浙江圣加工程管理咨询有限公司。

3、“供应商、投标方、投标人”系指向采购人提交投标文件的单位或个人。

4、“中标人”系指在本次采购中确定向采购人提供货物和服务的供应商。

5、“货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、运行维护、技术指导以及其他类似的义务。

7、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8、“同级政府采购监管部门”系指嘉兴市秀洲区财政局。

9、采购文件中标注有“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指核心产品。

## （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

## （四）投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

（七）是否允许采购进口产品

## 不允许采购进口产品。

## ▲（八）特别说明：

1、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

2、供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

## （九）质疑和投诉

1、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对采购公告、采购文件、开标评标、采购结果等同一采购程序环节的质疑，第二次提出的质疑视为质疑无效，采购人、采购代理机构将不予受理（对于采购人、采购代理机构作出的澄清或者修改的内容提出质疑的除外）。

2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。未依法获取采购文件的，不得就采购文件提出质疑；未提交投标文件的供应商，视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、采购结果提出质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当以书面形式提出，质疑函格式和内容须符合财政部《质疑函范本》要求，供应商可到浙江政府采购网下载专区下载自行下载《质疑函范本》。

4、供应商质疑实行实名制，质疑函应当署名，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表（指代理人）签字或者盖章，并加盖公章；代理人提出质疑的，应当提交供应商签署的授权委托书；以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5、采购人、采购代理机构接收质疑函的方式：只接收供应商以当面递交、邮寄、传真或电子邮件方式提出的质疑函，以其他方式提出的质疑不予接收。

采取邮寄方式的，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

采取传真、电子邮件方式的，供应商应当在传真、电子邮件发出后将质疑函原件邮寄给被质疑人，提出质疑的时间为质疑函原件交邮的时间（以邮戳时间或快递收件时间为准）。

6、采购人、采购代理机构以实际收到质疑函原件之日作为收到质疑函的日期，将在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

7、采购人、采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见采购公告。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、供应商须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改

1、供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。招标采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件获取人。

2、招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3、对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

## 本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。若同时投标五个标项的，需做各标项电子投标文件并分别对应上传政采云平台。

## 总体要求：

1、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2、投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3、供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

4、投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

# （一）投标文件的组成

包括电子投标文件和电子备份投标文件，均由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

〈一〉资格响应文件：

1、关于资格的声明函（格式见附件）；

2、具有独立承担民事责任的能力：供应商营业执照副本复印；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商最近一年的财务报告；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式见附件）；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商最近三个月中任意一个月的完税证明或纳税证明或银行缴税付款凭证等，截止本项目投标截止日前2个月内新注册的单位为则不需提供；

6、参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录：声明函（格式见附件）；

7、提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的查询网页截图）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（未被中国政府采购网列入政府采购严重违法失信行为记录名单的查询网页截图）（以开标当日采购单位或由采购单位委托的评标委员会核实的查询结果为准）。

8、投标人基本情况表（格式见附件）；

9、委任的项目负责人、项目技术负责人资历表（格式见附件）；

〈二〉商务技术文件：

1、投标文件封面（格式见附件）；

2、目录；

3、投标函（格式见附件）；

4、法定代表人身份证明或法定代表人授权书（投标人代表为法定代表人的提供法定代表人身份证明；投标人的代表若为非法定代表人的，须提交法定代表人授权书）（格式见附件）；

5、类似业绩一览表（格式见附件）；

6、项目组成员一览表（格式见附件）；

7、拟投入车辆及设备一览表（格式见附件）；

8、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业（监狱企业及残疾人福利性单位视同小型、微型企业）：

▲8.1、全部由符合政策要求的中小企业承接，投标单位需提供中小企业声明函做在投标文件中；（不提供声明函的投标文件视为无效）

9、投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

10、未尽事宜请各供应商按评分细则制作技术部份。

〈三〉投标报价文件：

1、投标文件封面（格式见附件）；

2、目录；

3、投标函；

4、开标一览表；

5、已标价工程量清单（投标人应该按照第二章“招标需求”中“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格）；

6、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明。

# （二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、本项目按照工程量清单中的每一项子目单价进行报价，不得高于每一项子目的上限单价，投标总价为每一项子目的单项报价合计之后的总和，包括为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等全部费用，本项目工程量为暂估的数据，完工后以实际发生的合格工程量进行结算，投标单价不再进行调整。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3、供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

# 4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标文件的签署和份数

# 投标文件的形式：

# ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

# （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

# （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（六）投标文件的上传和递交：

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

A、投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

B、“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的递交：

若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，接到代理通知后，十分钟内将电子投标文件发送至本项目招投标的QQ邮箱内，以备份投标文件作为依据。若备份投标文件与政采云平台上传的投标文件被识别为不一致的则投标无效。若供应商投标文件在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

### C、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

### （七）投标无效的情形

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(一)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(三)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(四)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五)不同供应商的投标文件相互混装;

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

1、电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。

2、没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。

3、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

4、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

5、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高投标限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5、被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

(二 ) 采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评标纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰;

6、根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

7、维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评标结果，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，如有第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告;

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

10、处理与评标有关的其他事项。

### （三）开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，投标供应商接到代理通知后，十分钟内按规定递交了“备份投标文件”的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密，解密成功后，关注开标大厅。

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过开标大厅公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过开标大厅公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商可在开标系统确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过开标大厅公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### （四）投标供应商资格审查

4.1、开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由政府采购评审专家四名和采购人代表一名共五人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

3、对投标文件进行比较和评价;

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人;

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1、形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于供应商资格条件等内容）和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇后的算术平均分计算。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

在开标过程中，如评审小组对评标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标函，或由采购代理机构代替发起。供应商在截止时间前，根据标项回复询标函。

路径：用户中心—项目采购—询标澄清

（1）政采云平台通过待办事项和短信提醒供应商在截止时间前完成澄清。

（2）供应商在“询标澄清-待办理”标签页下选择状态为“待澄清”的项目，点击操作栏【澄清】。

（3）查看询标函内容，在澄清截止时间前上传澄清文件并对澄清文件进行签章。（注：澄清文件必须以 PDF 格式上传，文件大小：50M以内。）

（4）签章完成，文件名称处显示“已签章”，供应商可“撤回签章”修改澄清函和“查看文件”。

（5）确认澄清文件内容后，点击右上角【提交】；（注：供应商未对澄清文件签章，提交时，弹框提醒“澄清文件未签章，请进行签章操作”，如遇 CA 突发情况无法签章，供应商可点击【放弃签章并提交】提交澄清文件；反之则签章后再提交。）

完成状态：供应商澄清文件提交成功后，在“询标澄清-全部”标签页下显示状态为“已澄清”。

投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评标办法。本项目评标办法是 综合评标法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、定标

（一）确定中标人

1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2、供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

## 七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格，并报监督管理部门。

（二）履约保证金

本项目不设履约保证金。

第四章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+资信商务及技术分

## 二、评标内容及标准（标项1至标项3通用）

（一）报价分（10分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

2、投标人的投标报价超过采购人设定的最高投标限价，将作为无效标。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、技术分（90）

| 序 号 | 项目 | 评分内容 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据各投标单位对本项目理解 | 能够详细阐述规划思路，根据其完整性综合评审评分。（3-5分，缺项不得分） | 10 |
|  |  | 是否有创新性，以及创新性的合理性、科学性进行综合评分。（3-5分，缺项不得分） |  |
| 2 | 劳动力、 机械设备投入及管理人员配备 | 根据投标人对本项目人员配备情况及其各专业工种人员投入合理性（包括但不限于从业人员的素质、能力、资格、经验和人数，人员是否具有相关服务资格等）等情况评分。（6-10分，缺项不得分） | 18 |
|  |  | 投标单位拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，做到随需随到。（5-8分，缺项不得分） |  |
| 3 | 绿化养护 技术措施 | 绿化养护技术方案比较评分：充分结合各标段养护绿地特性、实际情况及存在的问题，因地制宜，提出针对性、合理性的绿化养护技术方案。 （6-10分，缺项不得分） | 30 |
|  |  | 绿化养护计划安排比较评分：充分研究各标段绿地植物品种及群落形式养护需要，制定全年合理的养护计划安排，包括合理详细的病虫害防治、施肥、修剪、除草、设施维护、抗击自然灾害等工作安排及时间节点控制，并结合各标段特点突出重点养护工作。（6-10分，缺项不得分） |  |
|  |  | 绿化养护质量保证措施及体系比较评分：制定合理完善、切实有效的质量保证措施及体系，切实保证各标段养护质量。（6-10分，缺项不得分） |  |
| 4 | 文明安全 作业 | 根据园林绿化垃圾处置、农药规范使用及绿化保洁垃圾投放等方案评分。 （3-5分，缺项不得分） | 10 |
|  |  | 操作人员文明施工、安全教育制度是否合理，是否具有可操作性进行评分（3-5分，缺项不得分） |  |
| 5 | 安全生产 措施 | 安全生产管理网络及安全管理制评分：作业人员、现场管理员安全教育及安全生产措施；车辆驾驶、机械设备操作技能等培训计划。（2-4分，缺项不得分） | 4 |
| 6 | 应急方案 | 针对大型活动、节庆假日、防台防汛、雨雪冰冻、交通事故、疫情日常普通管控及疫情爆发等特殊时期的应急保障预案等评分。（5-8分，缺项不得分） | 8 |
|  |  | 对于应对上级下达的创建、突击检查等需要，投标人具有紧急调拨（加派）劳动力、机械、设备、物资等资源的方案及能力。（1-3分，缺项不得分） | 3 |
| 7 | 服务承诺 | 根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的服务承诺等情况打分。 （1-3分，缺项不得分） | 3 |
| 8 | 合理化建议 | 投标人针对项目推进和实施中可能会出现的问题和存在的困难，进行客观仔细地分析，并结合自身专业、经验等实际情况，在现场踏勘的基础上，提出合理化建议（解决对策）。（1-3分，缺项不得分） | 3 |
| 9 | 同类案例 | 自2020年1月1日以来完成过公路类绿化项目业绩的，每提供一个得0.5分，最多得1分。业绩认定：1.评标时需提供中标通知书、合同协议书证明文件材料为准（二者缺一不可），日期以中标通知书为准。 注：上述须提供材料须清晰可辨，复印件放入投标文件中，否则不得分。 | 1 |
| 10 | 小计 | 90 |

技术得分为评标委员会累计评分分值的算术平均值，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。

第五章   政府采购合同

## 一、通用必备条款部份

合同编号：

政府采购计划（预算）确认号：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江圣加工程管理咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照                        采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1、本合同文本；

2、采购文件与采购响应文件；

3、中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上1、3两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的是

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为（大写）              人民币，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本合同付款方式为以下第     项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为                    ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为                    ；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第    项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到         （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款         时支付         ；         时支付         ；         时支付         ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第     项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于         （时间）向甲方提交履约保证金         元。履约保证金在         （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，不允许分包。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第    种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向    仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式五份，甲乙双方各执二份，一份送招标代理机构存档。

## 二、特殊专用条款部份

# A. 通用合同条款

“通用合同条款”采用现行有关规范标准。

# B. 项目专用合同条款

说明：

1．招标人在根据《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（上册）》编制项目招标文件中的“项目专用合同条款”时，可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”进行补充和细化，除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。同时，补充、细化或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

2．项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和养护项目合同专用合同条款一致。

3．项目专用合同条款可对下列内容进行补充和细化：

（1）“通用合同条款”中明确指出“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行修改的内容（在“通用合同条款”中用“应按合同约定”、“应按专用合同条款约定”“除合同另有约定外”、“除专用合同条款另有约定外”、“在专用合同条款中约定”等多种文字形式表达）；

（2）其它需要约定、补充、细化的内容。

# 项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2.2 | 发包人：嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心 地 址：嘉兴市双溪路1019号 邮政编码：314000 |
| 2 | 1.1.2.6 | 监理人：（待定） |
| 3 | 1.1.4.5 | 缺陷责任期：本工程不适用 |
| 4 | 1.6.3 | 本工程不适用 |
| 5 | 3.1.1 | 本工程不适用 |
| 6 | 5.2.1 | 发包人是否提供材料： 否 如发包人负责提供部分材料，相关规定如下： / |
| 7 | 6.2 | 发包人是否提供施工设备和临时设施： 否 如发包人负责提供部分施工设备和临时设施，相关规定如下：/ |
| 8 | 11.5 | 逾期交工违约金：本工程不适用 |
| 9 | 11.5 | 逾期交工违约金限额：本工程不适用 |
| 10 | 11.6 | 提前交工的奖金：本工程不适用 |
| 11 | 11.6 | 提前交工的奖金限额：本工程不适用 |
| 12 | 16.1 | 合同期内不调价 |
| 13 | 17.2.1 | 开工预付款金额： / %签约合同价 |
| 14 | 17.2.1 | 材料预付款比例：本工程不支付材料预付款 |
| 15 | 17.3.2 | 承包人在每个付款周期末向发包人提交进度付款申请单的份数： 6 份 |
| 16 | 17.3.3（1） | 进度付款证书最低限额： / % 签约合同价或 / 万元 |
| 17 | 17.3.3（2） | 逾期付款违约金的利率：（按同期中国人民银行短期贷款利率加手续费） / ‰/ 天 |
| 18 | 17.4.1 | 质量保证金百分比：月支付额的 / % |
| 19 | 17.4.1 | 质量保证金限额 / %合同价格 |

| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| --- | --- | --- |
| 20 | 17.5.1 | 承包人向发包理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份 |
| 21 | 17.6.1 | 承包人向发包人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数： 6 份 |
| 22 | 18.2 | 竣工资料的份数： 6 份 |
| 23 | 20.1 | 建筑工程一切险的保险费率： 3 ‰ |
| 24 | 20.2 | 工伤保险：按照嘉人社【2018】191号文执行 |
| 25 | 20.3 | 人身意外伤害险的保险费：由投标人自行测算 |
| 26 | 20.4.2 | 第三者责任险：包含在安全生产责任保险内 |
| 27 | 20.5 | 安全生产责任保险费率： 2 ‰ |
| 28 | 24.1 | 争议的最终解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼 |

# 项目专用合同条款

说明：本部分所列的项目专用合同条款是对“通用合同条款”中规定必须在专用合同条款中明确的内容的集中，招标人根据本项目的具体特点和实际需要编制的“项目专用合同条款”不限于本部分所列示例性内容。

1．一般约定

# 1.1   词语的定义

1.1.1 合同

通用合同条款第1.1.1.8目细化为：

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单表5.1、表5.2）。

1.1.2 合同当事人和人员

通用合同条款第1.1.2项细化为：

本项目的发包人为：嘉兴市秀洲区公路与运输管理服务中心

# 1.4   合同文件的优先顺序

通用合同条款第1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（5）通用合同条款；

（6）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（7）通用技术规范

（8）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（9）已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

# 1.6   图纸和承包人文件

1.6.3 图纸的修改

通用合同条款1.6.3细化为：

图纸需要修改和补充的，应取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包人应按修改和补充后的图纸施工。

# 1.7   联络

通用合同条款第1.7.2项约定为：

1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

4．承包人

#### 4.1  承包人的一般义务

本项补充第4.1.10（4）目：

1、承包人按下列时间安排养护工作：每日上午7:00至下午18:00。

在正常气候条件下，每天应保证上路时间，合理安排完成合同段的养护工作。

2、承包人公路日常养护人员要求：

按定员标准配备养护人数，同时保持养护队伍基本稳定，提高养护的质量和效率（拟投入养护人员不少于    名）；养护人员总用工人数不少于    人/日。

3、所有参加养护人员必须按要求统一着装（安全反光标志服装、帽等），并统一配备相应工具，上岗人数不得低于规定的最低到岗人数。

4、所有人员必须购买意外伤害保险等。所有车辆必须购买车辆强制保险，必须提供每人与车辆的保单与合同文本。在养护过程中发生任何安全事故均由承包方独立承担责任，具体参见合同文本。

5、承包人应建立养护情况报告制度及养护人员（包括管理人员）岗位责任制度。

6、三防抢险等：配合做好三防抢险、突发事件的处理、迎检等联动工作；

a、在台风、旱涝、冰雪等各种恶劣天气、自然灾害及突发事件后，配合查看路况，及时向业主汇报；

b、对于业主要求的迎检、联动工作，承包人应在不增加养护费用的情况下配合处理突发事件等情况，承包单位须随叫随到，并全力参与；

7、项目审计、稽查和检查等的配合

a、与本工程相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b、有关单位对本项目的各种检查和视察等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c、本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括竣（交）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d、承包人和发包人应按发包人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人和发包人应配合发包人建立相应的台账，并保持其持续有效直至工程决算完成；

e、承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人的发包人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和发包人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或发包人并送交相应有关资料。发包人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。

8为保护秀洲区绿化造林和生态建设成果，根据浙江省林业局文件及其他虫灾文件要求，结合秀洲区实际，认真贯彻执行。

9、承包人必须在标段区域范围内设置项目部。

#### 4.2  履约担保

本项目不设履约保证金。

#### 4.6 承包人人员的管理

通用条款4.6款补充第4.6.6项～第4.6.9项

4.6.6承包人所配备的养护人员不得少于清单备注中所列的管养人员人数，每月向发包人提交工资支付表，工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息，并注明每个人员实际的联系方式及住址，以备发包人抽查，发包人将根据实际情况采取不定期抽查的方式进行检查。

4.6.7承包人的所有管理、施工人员需统一着装，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.8项目经理及安全生产负责人离开工地必须向发包人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数应大于25天（特殊情况经发包人批准报发包人同意例外）。

4.6.9除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提出更换项目经理。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。其中被更换的项目经理在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。

4.8 保障承包人人员的合法权益

通用条款4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督察员，负责承包人所在施工现场的传染病检查、控制、报告。

一旦爆发任何具有传染病的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传染病蔓延而制定的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合作，做好各项防范措施的落实工作。

#### 4.10  承包人现场查勘

本款补充第4.10.3项：

承包人应认真查勘施工现场，充分考虑到施工区域与相邻标段的相互影响和干扰，以及材料、设备等进入施工现场的公路和水路现状，并在投标报价中考虑上述因素而产生的所有费用，这些费用均由承包人承担。

#### 4.11  不利物质条件

4.1.11  不利物质条件的范围：         /

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.2  承包人的施工安全责任

本款第 项补充：

（1）承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工求，以及发包人有关安全工作的指示。

（2）承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。承包人应按照《公路养护安全作业规范》及招标文件规定开展养护作业，规范养护机械设备安全标识的配置和养护人员着装，切实做好作业现场的安全管理工作。

（3）为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候，或当有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。

（4）在整个合同过程中对承包人采取的安全措施，发包人有权监督，并向承包人提出整改要求。

（5）承包人应严格按照浙交监【2013】43号文《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产用管理的通知》和《公路养护安全作业规程》的规定采取安全措施，从而保证现场工作人员和第三方人员的人身财产安全。

（6）承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施或措施不到位而导致或发生与此有关的人身伤亡、养护机械的损坏维修费、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

（7）严格持证上岗制度。项目经理、专职安全员、特殊工种作业人员，必须持有相应的安全资格上岗证书、特殊工种作业上岗证等，否则，应更换相应人员，以保证施工生产的安全。

（8）承包人积极开展安全生产教育，每月组织全体养护人员进行安全生产学习；建立安全生产教育台账，并由专人记录。

（9）养护合同期内，一旦发生与本项目相关的安全责任事故，引起索赔、赔偿、诉讼时，由乙方负责协调处理事故各项事宜，并承担一切赔偿责任；

通用条款第9.2.5项约定为：

9.2.5安全生产费用不低于投标总报价的2%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交〔2021〕12号省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知的相关要求以及相关最新规定办理。

9.4 环境保护

本款补充第9.4.11

对于本项目中所产生的各类垃圾，承包人必须按要求外运至沿线各垃圾集中处理站，严禁在指定的收集站以外的地方随意倾倒乱弃，相关费用包含在投标总价中，不单独计量。

13.  工程质量

# 13.1  工程质量要求

13.1.1项约定为：

工程质量验收按技术规范、《浙江省园林绿化工程施工质量验收规范》及设计文件执行。

15. 变更

15.6 暂列金额

15.6 修改为:

15.6.1暂列金额应发包人批准后指令全部或部分地使用，或根本不予动用。

15.6.2对于经发包人批准的每一笔暂列金额，发包人有权向承包人发出实施工程或提供材料或服务的指令。这些指令应由承包人完成，发包人应根据第15.4款约定的变更估价原则或第15.7款的规定，对合同价格进行相应调整。

15.6.3当发包人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工程是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。

16．价格调整

#### 16.1  物价波动引起的价格调整

本项约定为：合同实施期间不调价

# 计量与支付

# 17.2  预付款

17.2.1  预付款

本项原内容修改为：

本工程无开工预付款。

17.3  进度款支付

17.3.1绿化养护进度款支付：发包人开展季度考核，根据季度考核结果支付季度款，季度考核得分，采取100分制。

（1）90分为合格分，当考评分为90分以上（包括90分），按季度结算支付（扣除清单未列补植苗木费用）；

（2）当考核分低于90分，季度结算按考核分每扣1分核减2%计取，并口头警告；

（3）当考核分低于80分，季度养护费予以扣除；

（4）不足一个月的按天折算（每个月按30天计）。

对绿化养护工作有重大失误或累计二个季度考核分数低于80分的承包人，发包人有权终止承包合同。

17.3.2.绿化补植进度款支付：

（1）种植完成后支付结算价的60%；
（2）验收合格后，存活率达到100%，合同期满后付清余款。

20.  保险

专用合同条款补充第20.2款

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

工伤保险由承包人按照《转发人力资源和社会保障部等4部门《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》的通知》及嘉人社【2018】191号文关于贯彻《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》进行投保，保费已包含在相应工程的报价中，发包人不再单独计量与支付。

20.3  人身意外伤害险

补充第20.3.3项

承包人对其为本工程合同工作的人员进行人身意外伤害保险。

人身意外伤害险费用由投标人自行测算。

保险期限：开工日起直至本合同工程止（即合同工期+养护期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保人身意外伤害险。人身意外伤害险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付。

20.4  第三方责任险

公路工程专用合同条款第20.4.2项细化为：

20.4.2 第三者责任险参照浙江省交通运输厅《关于加强公路水运工程疫情防控和安全生产费用保 障的指导意见》(浙交【2022】116 号)文件规定，包含在安全生产责任险内。

其他保险

本款约定为：

根据《中华人民共和国安全生产法》(2021 修订版)、浙政办发《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责任保险的通知》〔2017〕146号文件、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》浙应急法[2020]9 号文件要求，承包人在整个项目实施期间对本标段工程投保安全生产责任制保险。

安全生产责任保险的投保内容：

保险金额为：工程量清单第100章（不含建筑工程一切险、安全生产责任保险费及安全生产费用）至700章的合计金额。

保险费率：2‰（参照浙江省交通运输厅《关于加强公路水运工程疫情防控和安全生产费用保 障的指导意见》(浙交【2022】116 号)文件规定）

保险期限：开工日起直至本合同工程止（即合同工期+养护期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保安全生产责任保险。安全生产责任保险的保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的费用直接向承包人支付.

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险失效的证据和保险单副本的期限：开工后28天内。

22．违约

#### 22.1  承包人违约

通用条款第21.1.1项细化为：

（1）承包人违反第1.8款或4.3款的约定，私自将合同的全部后部分权利转让其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在养护期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或养护期内发生的缺陷（或苗木死亡）进行修复（或补种），而拒绝按监理人指示再进行修补（或补种）；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已经停止履行合同；

（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备；

（9）经监理人和发包人检查，发现承包人有安全问题有违反安全管理规章制度的情形；

（10）承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到“项目专用合同条款数据表”中规定的；

（11）承包人违反第4.9款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其它工程；

（12）承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备职称的主要管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或擅离职守的；

（13）承包人违反投标人须知3.5款的约定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的；

22.1.2对承包人违约的处理

通用合同条款22.1.2项细化为：

（1）承包人发生第22.1.1（6）项约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理；

（2）承包人发生第22.1.1（6）项约定以外的其他的违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工程延误；

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备开工条件，可由监理人签发复工通知复工；

（4）承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a、承包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，课以不超过1%签约合同价的违约金；发生第22.1.1项（1）目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1%签约合同价的违约金，即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b、承包人发生第22.1.1项（2）目中违反第5.3款约定的情形, 在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后, 发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项（2）目中违反第6.4款约定的情形, 在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后, 发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金；

c、承包人发生第22.1.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每一情形酌情向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金，即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d、承包人发生第22.1.1项（4）目情形，按则按11.5款规定处理；

e、承包人发生第22.1.1项（5）目情形，在养护期内发生苗木死亡，通知承包人在规定时间内进行补种，但承包人未按发包人要求补种的，则按500元/株(m2) 处以违约金。

f、承包人发生第22.1.1项（7）目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金；

g、承包人发生第22.1.1项（8）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金

h、承包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生产费；

i、承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金

j、承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；

k、承包人发生第22.1.1项（12）目情形，项目经理未经发包人同意擅自离开工地，每天课以违约金 3000 元/人（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）；承包人未经发包人书面同意更换项目经理课以5万元的违约金，更换其他主要管理人员、技术骨干课以每人次 3 万元的违约金；

l、承包人发生第22.1.1项（13）目情况，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超过5%签约合同价的违约金。

22.2发包人的违约

22.2.1发包人违约的情形：

通用合同条款22.1.1项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的（包括未按照第17.4.2款规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位，开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a、合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停工的；

b、发包人提供的施工图延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工的；

c、非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调导致承包人停工的；

d、监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已经停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定的其他义务的。

24.4 争议的解决

补充24.4.3项：

24.4.3争议的最终解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。

附件一  合同附件一

合同协议书

（发包人名称）   （以下简称“发包人”）为实施   （项目名称）  ，已接受   （承包人名称）   ，以下简称“承包人”）对该项目  的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．第    标招标范围                   。

2．承包人应承诺和承担公路日常性小修保养的主要内容如下：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范；

（7）已标价工程量清单；

（8）其它合同文件。

3．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4．根据工程量清单所列的一、二类项目数量和单价总额价计算的签约合同价：人民币（大

写）                            元（¥         ）。

5．承包人项目经理：           ；。

6．对承包人实施的日常巡查和养护项目考核，由发包人依据合同条款制定具体的养护质量检查考核办法，采用季度检查、年度检查相结合，综合确定年度考核评分结果，并以二类项目计价规范作为工程子目计量支付的依据。

7．为本合同小修保养工程实施和完成的报酬，发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9．承包人应按照监理人指示开工，承包期为    日历天。

10．本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部养护项目完工后经验收合格后失效。

11．本协议书正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年   月      日                     年    月      日

附件二  廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                   （项目名称）的项目法人               （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目      标段的公路养护施工单位                （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律及交通运输部和浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行          （项目名称）     标段养护项目合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金，有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国处境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

3．承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为            （项目名称）      标段公路养护项目施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年   月       日                  年    月       日

附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在               （项目名称）      标段公路养护施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人           （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人          （承包人名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时伟达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关爱情生产的的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其它方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全生产负责人的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）养护期间一旦发生与本项目相关安全责任事故时，由承包单位负责人负责协调处理事故各项事宜。

（12）安全生产费用按照《浙江省公路和水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》（浙交[2009]228号）使用和管理。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5．本合同正本一式二份，副本    份，合同双方各执正本一份，副本   份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）  法定代表人或其委托代理人：    （签字）

年   月      日                     年    月      日

附件四  项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：             （盖单位章）

法定代表人：   （职务）

（姓名）

（签字）

年    月     日

抄送：  （监理人）

附件五  工程质量责任合同格式

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，       （项目名称）的发包人           （以下称甲方）与承包人        （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为：            ；承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（二）严格执行                  项目第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为                      项目第    标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：                  （盖章）     承包人：                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年    月    日                          年    月    日

附件六  绿化养护考核办法

《秀洲区公运中心公路绿化养护考核评分标准》，中标后由业主提供。

附件七  绿化养护技术规范

## （一）  通用技术规范

“通用技术规范”采用《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2011年版）》（下册）中的“技术规范”。

## （二）项目专用技术规范

1、“项目专用技术规范”是对“通用技术规范”的补充和修改，应对照“通用技术规范”中同一编号的章、节、条、款、项、目一起阅读和理解。本“项目专用技术规范”与“通用技术规范”有矛盾时，以本“项目专用技术规范”的规定为准。

2、本“项目专用技术规范”，在下列章、节对“通用技术规范”进行了补充、细化、删除和修改：

第100章   总  则

第101节 通  则

第102节 工程管理

第700章   绿化及环境保护

第701节  绿化补植

第705节  绿化专项养护

- 总 则

第101节 通  则

101.01  范围

第一条细化为：

1.本“项目专用技术规范”结合本工程特点编写，连同“通用技术规范”，适用于2024-2025年度秀洲区县道及以上绿化日常养护项目。

101．04  标准与规范

第4条细化为：

4．当适用于本工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时, 应由业主方作出解释和校正, 并就此向承包人发出指令。若在引用的标准或规范发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

a. 本“项目专用技术规范”；

b. “通用技术规范”（《浙江省公路养护工程施工招标文件范本（2011年版）》下册）小修保养中的第700章《绿化及环境保护设施》）。

c. 中华人民共和国国家标准；

d. 有关部门的标准与规范。

第102节 工程管理

102. 05  施工方法与质量控制

补充第1条，原第1、2、3、4条改为第2、3、4、5条，原第5条改为第8条：

1．承包人是工程质量责任的主体，开工前，项目经理部必须建立“横向到边, 纵向到底, 控制有效”的质量自检体系, 严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。

102. 10  计量与支付

1.计量

第（4）说明修改为：

9.2.5安全生产费用不低于投标总报价的2%。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用，由监理人按第 3.5款商定或确定。安全生产费的使用和支付按浙交〔2021〕12号省交通运输厅关于印发《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的通知的相关要求以及相关最新规定办理。

3．支付子目

原支付子目修改为：

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 |

第700章  绿化及环境保护设施

第701节  绿化补植

701.01  范围

本节工作指管养道路内的中央分隔带、道路两侧、路基边坡、绿化广场及绿色通道内所有乔木、灌木和草皮的补植和管护等养护作业。

701.02  基本要求

删除原第3、4条增加以下内容：

3．原土种植应对土壤应进行深翻细作，翻地深度不应小于30cm，清除石块、残根、杂草，施入基肥；应进行杀虫和灭菌处理，在无设计认可条件下，严禁使用未经改良的强酸强碱土、盐碱土、重粘土及含有其它有害成分的土壤；应采用疏松、肥沃、富含有机质的土壤，严禁在种植土层下有不透水层（地下设施覆土绿化及屋顶绿化工程除外）（参见浙江省园林工程施工质量验收规范《DB33/1068-2010》）

4．种植土壤应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定：PH值应控制在5~7.5，有机质含量≥1%，有效磷≥25mg/kg，水解氮≥80mg/kg，速效钾≥130mg/kg。（参见浙江省园林工程施工质量验收规范《DB33/1068-2010》）

①乔灌木种植土壤要求：对喜酸性的植物PH值应控制在5~6.5；

②草花种植土壤要求：酸性花卉土壤PH值5~7。

5.为了使种植好的苗木不因土壤沉降或风力的影响而发生倾斜，本工程所有补植乔木种植完成后均需进行三角支撑处理.

6.绿化补植苗木成活率要求100%以上。

701.03  计量与支付

1．计量

第（1）、（2）、（3）、（4）条修改为：

- 乔木的补植按实际施工完成并经验收合格的株数以株计量。计价内容应包括施工安全、运行维护，划线布坑，挖坑，栽植，扶正，种植土换填，浇水，养护和现场清理等相关作业。

- 灌木的补植（色块除外）按实际施工完成并经验收合格的株数以株计量。计价内

容应包括施工安全、运行维护，划线布坑，挖坑，栽植，扶正，种植土换填，浇水，养护和现场清理等相关作业。

（3）草皮的补植按草皮种类、铺设方式、养护期，按实际施工完成并经验收合格的面积以m2计量。计价内容应包括施工安全、运行维护，修整表土，铺植草皮，洒水，养护和清理现场、整理绿化用地、种植土换填等相关工作。

（4）草籽的播种按草籽种类、播种方法、保养期，按实际施工完成并经验收合格的面积以m2计量。计价内容应包括施工安全、运行维护，修整表土，撒播草籽，洒水覆盖及养护，清理现场、整理绿化用地、种植土换填等相关工作。

补充第（5）条：

（5）灌木色块（含藤本植物）的补植按实际施工完成并经验收合格的面积以m2计量。计价内容应包括施工安全、运行维护，修整表土，栽植，洒水，养护和清理现场、整理绿化用地、种植土换填等相关工作。

2．支付

第（1）、（2）条修改为：

(1）乔、灌木的补植按实际施工完成的株数，按合同单价计算支付。此项支付包括施工安全、运行维护，划线布坑，挖坑，栽植，扶正，种植土换填，浇水，养护和现场清理等相关作业所需的全部费用。

（2）草皮的补植、草籽的播种按实际施工完成的面积，按合同单价计算支付。此项支付包括施工安全、运行维护，修整表土，铺植草皮，洒水，养护和清理现场、整理绿化用地、种植土换填等相关作业所需的全部费用。

补充第（3）条：

（3）灌木色块（含藤本植物）的补植按实际施工完成的面积，按合同单价计算支付。此项支付包括施工安全、运行维护，修整表土，栽植，洒水，养护和清理现场、整理绿化用地、种植土换填等相关作业所需的全部费用。

3．支付子目

| 702-4 | 补植乔木 |  |
| --- | --- | --- |
| -a | 香樟（胸径φ8cm，全冠，树形美观） | 株 |
| -b | 水杉（胸径φ8cm，树形美观不杀头） | 株 |
| -c | 湿地松（胸径φ8cm，全冠，树形美观） | 株 |
| -d | 紫薇（地径8cm，全冠，树形美观） | 株 |
| -e | 桂花（胸径φ8cm，H＞2m，蓬径＞2.3m） | 株 |
| -f | 黄山栾树（胸径φ8cm，全冠，树形美观） | 株 |
| -g | 黑松（高300cm，冠幅200cm，造型优美） | 株 |
| -h | 红叶李（地径8cm，全冠，树形优美） | 株 |
| -i | 法国梧桐（地径8cm，全冠，树形美观） | 株 |
| 701-2 | 补植灌木 |  |
| -a | 紫荆（H=200,P=150cm） | 株 |
| -b | 海桐球（H=100,P=100cm） | 株 |
| -c | 大叶黄杨球 （H=100,P=100cm） | 株 |
| -d | 红叶石楠球（H=100,P=100cm） | 株 |
| -e | 独本月季球（杆高90-100，P=60-80cm） | 株 |
| -f | 木芙蓉（H=150cm） | 株 |
| -g | 龙柏柱（H=250，P=50cm） | 株 |
| -h | 火棘（H=80，P=80cm） | 株 |
| -i | 珊瑚柱（H=120cm） | 株 |
| -j | 八角金盘( H30-35， P20-25cm,9株/m2) | m2 |
| -k | 红叶石楠柱（H=150-170,P=60-80cm) | 株 |
| -l | 蜀桧柏（H=150-170,P=60-80cm) | 株 |
| -m | 红叶石楠（H=40-45,P=30-40cm，36株/m2） | m2 |
| -n | 海桐（H=40-45,P=30-40cm，36株/m2） | m2 |
| -o | 瓜子黄杨（H=45-50,P=35-40cm，36株/m2） | m2 |
| -p | 红花继木（H=45-50,P=35-40cm，36株/m2） | m2 |
| -q | 夹竹桃(H=100-120cm,三叉) | 株 |
| -r | 大叶黄杨（H=40-45,P=30-40cm，36株/m2） | m2 |
| -s | 龙柏（H=40-45,P=30-40cm，36株/m2） | m2 |
| -t | 金森女贞（H=40-45,P=30-40cm，36株/m2） | m2 |
| -u | 扶芳藤(L20-30cm,64株/m2) | m2 |
| -v | 络石藤(L20-30cm,64株/m2) | m2 |
| -w | 云南黄馨（三年生、盆栽4株/M2) | m2 |
| -x | 瓜子黄杨球 （H=100,P=100cm） | 株 |
| 701-3 | 草皮补植 |  |
| -a | 书带草（64丛/m2,3-5芽/丛） | m2 |
| -b | 韭兰（株高15-20cm，36株/m2） | m2 |
| -c | 红花酢浆草(36株/m2) | m2 |
| -d | 马尼拉草皮 | m2 |
| 701-4 | 草籽补播 |  |
| -a | 白三叶 | m2 |
| -b | 百日菊 | m2 |

第702节 绿化专项养护

本节修改为：

702.01  范围

本章工作内容为公路绿化养护。

702.02  一般要求

（1）公路绿化是绿化国土的重要组成部分，是公路建设中的一个内容。绿化目的是稳固路基、保护路面、美化路容、改善环境、减少噪声、舒适行旅、诱导汽车行驶，也是防风、防沙、防雪、防水害的重要措施之一。

（2）在公路两侧边坡、分隔带及沿线空地等一切可绿化的公路用地，利用绿色的乔木、灌木及花、草合理覆盖的工程都属于“公路绿化”范围。(以养护范围中约定为准)

（3）绿化检验主要是检查栽植成活率、保存率和管护情况。“成活率”是指栽植后发芽长叶至少在一个生长季节以上的成活株数（m2、丛、延米）占总栽植株数（m2、丛、延米）的百分数;“保存率”是指栽植后成活两年的株数（m2、丛、延米）占总栽植株数（m2、丛、延米）的百分数。修剪应及时、整齐、美观。病虫害防治应适时进行。

（4）养护单位应及时做好公路绿化植株的死株清理、除草、修枝、修剪、灭芽、扶正、浇水、施肥、冬季刷白等一系列培育工作，并本着“治早、治小、治了”的原则，及时做好病虫害防治工作，保证植株正常生长。

（5）整形修枝、修剪要根据不同树种、生长期特点，本着“造型优美、合理”的原则，采用不同的方法进行，不得侵占公路建筑限界，树冠不得妨碍视距，危及交通安全。

（6）乔木每年在休眠期修剪一次，但对侵入公路建筑限界、遮挡交通标志、影响视距的枝条应及时剪除。冬季时应在乔木树干距路面1-1.5米以下用石灰水涂刷。

（7）灌木的护管应保持理想树姿为原则，适时进行修剪、治虫和浇水。草地的护管应根据草的种类和生长环境情况进行。土路肩应保留自然生长的草皮，养护中不能铲除，修建保持高度5-15厘米。

（8）日常养护工作包括所有路段养护范围内未种植地被植物处除草工作、中分带日常养护中建筑垃圾清理等工作内容，费用由投标人自行考虑并计入报价，不再单列。

（9）养护期内的苗木死亡需及时清理，并在适宜的季节内按原规格进行补植，费用由投标人自行考虑并计入报价，不再单列。

（10）本项目招标范围路段绿化失养整治，必须达到养护标准要求，费用由投标人自行考虑并计入报价，不再单列；

（11）现有树木有倾斜的要求在适宜的季节内予以扶正，在养护期间内，如出现土路肩高于路面的情况，需要对路肩进行处理，以利于路面排水，费用由投标人自行考虑并计入报价，不再单列。

（12）具体养护时间以业主发出指令为准。

增加总体要求：

整体景观效果：绿地整洁、植物配置合理、生长健壮；林冠线、林缘线优美，群落层

次丰富。

年保存率：100%。

常规养护：

*** 乔木：植株造型完整美观；枝条分布均匀，无徒长枝、交叉枝、枯枝和病虫枝；修剪剥芽符合园林规范要求。

*** 花灌木：修剪符合园林规范及公路养护技术规范要求，保持树形优美，并保证主要观赏特性。

*** 绿篱：根据植物生长季节，及时修剪，观赏面做到光滑平整。

*** 球类：球形完整丰满，无“脱脚”。

*** 草花：花期完整，花色鲜艳，按时更换，无空秃及杂草、残花。

*** 地被：配置合理，长势佳。

*** 草坪：无成片枯黄、无空秃（0.5平方米以上）；无大型杂草，轧草及时，做到平整、边角无遗漏，草高不超过6厘米，草屑及时清除，无大型杂草。

*** 切边：线条流畅，符合园林规范。

*** 施肥：乔、灌木休眠期施基肥，生长期内花前花后施追肥。草坪发芽前进行一次施肥；生长季节施追肥。

702.03  工作内容

（1）死株清理：对各类苗木死株进行及时清理，并在适宜的季节内按原规格进行补植。

（2）修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。

（3）施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。

（4）除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。

（5）抹芽去糵：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。在新生枝未木质化时，除去主干上或根部萌发的无用嫩枝条，称“去蘖”。去蘖要防止撕裂树皮或遗留枯桩。

（6）铺植草皮

1）铺植草皮和撒播草种应在适宜季节和草种类型应符合下列规定进行：

a．冷季型草播种宜在秋季进行，也可在春、夏季进行。

b．茎枝栽植暖季型草播种宜在夏季和多雨季节进行。

c．植生带、铺砌草块或草卷，四季均可。

2）所有草皮在采集场地挖移前，应进行植物病害及昆虫传染的检疫和对草皮的检查，同意挖移的草皮，并不意味着最后的验收。

3）草皮块运输时宜用木板置放2～3层，保护好根系。移植发育充分、并有足够根系的草皮时，装卸中应防止破碎。

4）草皮铺植可铺成条状方格。除平铺外，在边坡较高较陡之处也可自坡脚向上钉铺，用小木桩或竹签将草皮钉固于边坡上。铺植的形式可采用叠铺或方格式铺植。铺植后应进行喷灌浇水。

（7）病虫害防治：病虫害防治是植物养护中较为重要的手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。

*** 有专门的植保人员，组织落实、计划落实，能按照病虫害发生规律，采取各类防治措施。

*** 无明显病虫害。

（7）抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

（8）日常工作：

***  认真做好防汛防台工作，树木绑扎工作，冬季防冻工作，树木包扎漂白工作。

*** 干旱季节及时浇水，植株无萎蔫现象；遇日最高气温在30℃以上时，浇水必须在9时前和19时后进行。

*** 雨后积水不超过4小时。

*** 树木支撑完好、规范美观，无树木倒伏倾斜现象。

*** 对养护作业产生的杂物必须当天带出养护区。

*** 养护人员统一着装。

*** 遇意外损坏绿化的，必须24小时内上报。

*** 内业资料完备，积极参与文明创建工作。

*** 做好日常巡查工作，发现问题及时上报整改。

*** 对发包人布置任务积极响应。

- 绿化巡视，必须做好记录，发现问题及时反馈，及时整改。

702.04考核及支付

发包人每季度对各标项绿化养护进行考核，具体采用日常巡查和季度检查相结合的方式，综合评定季度考评结果，与当季养护经费核拨挂钩。具体养护时间以业主发出指令为准。

1、日常巡查：

发包人将进行日常绿化巡查，做好巡视记录，并组织不定期的抽查，日常巡查及不定期抽查情况纳入季度考核。
    绿化巡查的主要内容为：承包人的养护质量情况，安全作业情况等。巡查发现的问题，以书面或电话形式通知承包人。承包人应在规定时限内整改，若整改不及时，发包人将另行组织人员及机械设备整改，费用加倍从养护费中扣除。

2、季度检查：

每季邀请专家成立考核小组对项目进行考核，每季抽取每个项目养护里程数不少于30%，进行现场考核评分，考核标准详见《秀洲区公运中心公路绿化养护考核评分标准》。

2.2日常巡查与季度检查综合得分为最终季度考核得分，采取100分制，

（1）90分为合格分，当考评分为90分以上（包括90分），按季度结算支付（扣除清单未列补植苗木费用）；

（2）当考核分低于90分，季度结算按考核分每扣1分核减2%计取，并口头警告；

（3）当考核分低于80分，季度养护费予以扣除；

（4）不足一个月的按天折算（每个月按30天计）。

对绿化养护工作有重大失误或累计二个季度考核分数低于80分的承包人，发包人有权终止承包合同。

702.05  计量与支付

1．计量

绿化养护，按实际完成养护的长度或面积，以年•km或年•m2计量。

2．支付

按实际完成养护的长度或面积，按合同单价计算支付。此项支付包括施工安全、运行维护，进行防旱、防冻处理等相关作业所需的费用。

3．支付子目

| 子目号 | 子目名称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 702-1 | G320沪瑞线(包括中央分隔带，两侧路肩、边坡及边沟外绿化林) | 年•km |
| 702-2 | S207秀仙线（包括中央分隔带) | 年•km |
| 702-3 | S212嘉余线(包括两侧行道树) | 年•km |
| 702-4 | S302平安线(包括中央分隔带，两侧机非隔离带，两侧路肩、边坡、边沟外绿化林) | 年•km |
| 702-5 | 互通区及站房（包括互通区路肩、边坡、绿化林，各站房内的绿化带） | 年•m2 |
| 702-6 | X306新盛线（包括两侧路肩、边坡及边沟外绿化林) | 年•km |
| 702-7 | X117老嘉湖、X304嘉洛线等县道（包括两侧行道树) | 年•km |
| 702-8 | X320老国道（包括公路中分带和辅道分隔带) | 年•km |
| 702-9 | X209余王线、X301王建线等县道（包括两侧行道树) | 年•km |

- 投标文件格式及附件

# (项目名称)项目

项目编号：

（商务技术文件或报价文件）

# 投

# 标

# 文

# 件

# 投标人全称：（加盖单位公章）

# 年   月   日

政府采购活动现场确认声明书

（要求在电子投标文件解密后，将以下表格填写完成后，在通过邮箱将照片传给代理公司，不要封存于投标文件里）

：

本人经由                  （单位）负责人        （姓名）合法授权参加                   （编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

# I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

供应商代表签名：

年  月  日

关于资格的声明函

致：        （采购人）

关于贵方对采购编号为              的                      （项目名称），本单位申明如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定：

# 1、具有独立承担民事责任的能力；

# 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

# 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

# 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

# 6、法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函：

# 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致：        （采购人）

本公司（公司名称）参加      （项目名称）     投标活动，现承诺如下：

  我公司具有履行合同所需的设备和专业技术能力；


  如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。



供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录（承诺函）

致：        （采购人）

我公司声明截止投标时间近三年以来，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”，正在处罚有效期。

特此承诺。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

投标人基本情况表：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况 |  |
| 备 注 |  |

注：1.在本表后应附企业法人营业执照副本（全本）的复印件。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

拟委任的项目负责人、项目技术负责人资历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 公司单位 职 务 |  | 拟在本标段 工程担任职务 |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 专业，学制 年 |
| 经 历 |
| 年～ 年 | 参加过的工程项目名称 | 担任何职 | 发包人及 联系电话 |
| 获奖情况 |  |  |
| 目前任职 项目状况 | 项目名称 |  |
|  | 担任职位 |  |
|  | 可以调离日期 |  |
| 备注 |  |

注：本表后附项目负责人、项目技术负责人的身份证、职称资格证书（若技术职称证书上无法体现专业的，须提供园林相关专业学历证书）清晰可辨的复印件（第二代身份证应正反双面复印）及2023年12月01日之后社保部门出具盖章的社保参保证明复印件（或者经由社保系统自助打印的含有社保部门电子印章的参保证明），出具时项目负责人、项目技术负责人参保单位与投标单位一致。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

投 标 函

致：        （采购人）

根据贵方为      （项目名称）    的招标公告/投标邀请书（项目编号：          ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人               （投标人名称）提交资信响应文件、商务技术文件及投标报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 ______个日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：             电话：

传真：               投标人代表姓名：            职务：

供应商（盖章）：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权代表（签字）：                           日期:_____年___月___日

# 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）

法定代表人授权委托书

致：        （采购人）

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理 （项目名称）       政府采购投标的一切事项。

特此告知。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商名称（公章）：

# 年    月    日

中小企业声明函

中小企业声明函

本公司着重声明：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：  年   月   日

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

说明：

# 1、非残疾人福利性单位不需提供此声明函。

监狱企业声明函格式

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本单位为监狱企业。

根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。

本单位参加（采购人名称）       单位的 （项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）

日期：    年   月   日

说明：

1、监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3、非监狱企业不需提供此声明函。

业绩一览表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 用户 评价 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

项目组成员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业 | 资格证书 | 从事本工作 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

关于养护人员最低要求的承诺函

| 序号 | 标段 | 单位 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养护项目 |
| 1 | 一标段 | 人 | 30 |
| 2 | 二标段 | 人 | 10 |
| 3 | 三标段 | 人 | 6 |

注：1.养护人员年龄在60周岁以内，中标后须提供人员名单。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

拟投入车辆及设备一览表

# （1）进场作业车辆明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 核定载重 | 数量（台） | 价格 (元) | 是否 自有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表所列为投标供应商拟投入的作业车辆清单。

2、本表所列设备价格不计入投标综合单价，但应在投标价格中考虑车辆的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，投标供应商可按此表格复制。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

# （2）进场作业机具、设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 数量（台） | 价格(元) | 是否 自有 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表所列为投标供应商拟投入的作业机具、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入投标综合单价，但应在投标价格中考虑设备的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，投标供应商可按此表格复制。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

开标一览表

招标项目名称：

项目编号：                                                                                          金额单位：人民币（元）

| 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写（￥） |  |
|  | 大写（人民币） |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日            期：

注：五个标项分别列明。

已标价工程量清单

投标人应该按照第二章招标需求“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格

注：已标价工程量清单合计金额与开标一览表投标报价一致。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日           期：

国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知

国统字〔2011〕75号

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国家统计局各调查总队，国务院有关部门：

为贯彻落实工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），结合统计工作的实际情况，我们制定了《统计上大中小微型企业划分办法》。现印发给你们，请遵照执行。

国家统计局

二〇一一年九月二日

统计上大中小微型企业划分办法

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），结合统计工作的实际情况，特制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2003年印发的《统计上大中小型企业划分办法（暂行）》（国统字〔2003〕17号）同时废止。

附表：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，装卸搬运和运输代理业，不包括铁路运输业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。