桐乡市乌镇镇鸡岭浜垃圾堆点环境应急整治服务（“互联网之光”配套项目）采购项目（第二次）

招标编号：TZC2020013-Z1708

- 采购组织类型：政府集中采购

- 采购单位：桐乡市乌镇镇人民政府

采购代理机构：桐乡市公共资源交易中心

2020年4月30日

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表及投标须知

一、 投标须知前附表

二、 投标须知

三、 招标文件说明

四、 投标文件的编制

五、 投标保证金

六、 投标文件的签署及规定

七、 投标文件的递交

八、 投标无效的情形

九、 废标的情形

十、 开标和评标

十一、 授予合同

十二、 质疑与投诉

十三、 法律责任

十四、 其他

第三章  采购内容及要求

第四章  合同文本

一、通用条款

二、专用条款

第五章  应提交的有关格式范例

一、 投标文件封面

二、资格审查文件

三、技术商务文件

四、报价文件

五、其他文件

第六章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

二、评标原则

三、注意事项

四、评分标准

五、开评标程序

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等规定，桐乡市公共资源交易中心受桐乡市乌镇镇人民政府委托，就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的供应商参加。

- 项目编号：TZC2020013-Z1708

- 招标方式：公开招标

- 招标内容：乌镇镇鸡岭浜垃圾堆点环境应急整治（“互联网之光”配套项目），总预算4596万元 (具体见招标文件第三章)。

- 投标人资格要求:

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,

（一）	具有独立承担民事责任的能力；

（二）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）	法律、行政法规规定的其他条件。

且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

  - 在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的投标人,分公司参与投标的，需提供总公司授权书；

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

  - 投标人具有浙江省内轻质物焚烧及污泥处置经营许可证的处置企业的接收意见或处置意向书，并取得当地主管部门许可备案（在有效期内，有足够的处置能力）；

  - 投标人特殊资格要求：具备“工程设计综合甲级”或“环境工程设计专项甲级及水利水电工程行业设计乙级及以上”设计资质，且同时具有水利水电施工总承包二级资质或环保工程专业承包二级资质，企业安全生产许可证处于有效期，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力；

  - 为本项目的前期准备或监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），均无资格参加该招标项目的投标；

  - 本次招标接受联合体投标 (联合体投标协议及相关格式见附件)，联合体投标单位不得超过三家，需明确联合体牵头单位。（本项目联合体牵头人须是“工程设计综合甲级”或“环境工程设计专项甲级及水利水电工程行业设计乙级及以上”的设计企业）。

- 投标报名：

  - 报名时间：2020年4月30日至2020年5月11日（报名时间截止后至投标截止时间前潜在投标人仍可获取招标文件）；

  - 报名方式：本项目接受“政采云”平台网上报名，也可以现场报名；

  - 网上报名地址：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取招标文件，如果“已申请”标签页显示状态为“审核通过”即为报名成功）；

  - 现场报名地址：桐乡市公共资源交易中心报名窗口（振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼4楼西）；

  - 现场报名时必须携带公司营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、组织机构代码证原件及复印件（加盖公章），原件审查后返还。

- 招标文件的获取及供应商注册：

1.招标文件的获取网址：浙江政府采购网　https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取招标文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）

2.注册网址：浙江政府采购网 https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry

3.政采云咨询电话：400-881-7190

- 投标说明

    - 本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；

    - 投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，完成CA数字证书办理。（办理流程详见：

《CA管理操作指南》

https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3?keyword=ca完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理；

    - 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）；

    - 投标文件制作及电子招投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

- 投标截止时间：2020年5月20日09:00时整。投标人应当在投标截止时间前在浙江政府采购网（“政采云”平台）上完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

备注：为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间2020年5月20日9:00时前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）装袋密封后邮寄或直接送达至桐乡市公共资源交易中心，密封袋上需注明投标人名称、项目名称以及法定代表人或其委托代理人签名，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：桐乡市振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼4楼西411室，收件人：吴女士，联系电话：0573-88109511，如在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件，同时“政采云”平台上投标文件解密失败的，将导致投标无效。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。

- 开标时间：2020年5月20日09:00时整

- 开标地点：桐乡市公共资源交易中心0507号开标室（振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼5楼东）

备注：投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标文件进行解密，但投标人应在本项目开标时间后半小时内（即2020年5月20日上午9:30前）登录“政采云”平台，于规定时间内完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标），若投标人在规定时间内（2020年5月20日上午9:30前）无法解密或解密失败，则投标无效。

- 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

- 质疑和投诉：

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向桐乡市公共资源交易中心提出质疑（联系人：余先生；0573-88117825）；投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桐乡市财政局政府采购监管科投诉（联系人：陈先生； 0573-88022840、88020161）。

- 公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

- 其他事项：本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于桐乡市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://tx.jxzbtb.cn/zxfw/005010/20191217/106895f3-0871-4959-804d-30ac7ef5274a.html

- 联系方式

采购人：桐乡市乌镇镇人民政府

联系人：陆红新，联系电话：0573-89393201

采购人地址：桐乡市乌镇镇昭明路1号

采购代理机构名称：桐乡市公共资源交易中心

联系人：吴女士

联系电话：0573-88109511、0573-88117825

传真：0573-88112031

地点：桐乡市振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼4楼西411室

桐乡市公共资源交易中心

2020年4月30日

第二章  投标须知前附表及投标须知

- 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 桐乡市乌镇镇人民政府 |
| 2 | 项目名称 | 桐乡市乌镇镇鸡岭浜垃圾堆点环境应急整治服务（“互联网之光”配套项目）采购项目（第二次） |
| 3 | 采购预算 | 本项目总预算共4596万元 |
| 4 | 工期 | 项目总工期为合同签订之日起240日历天，其中合同签订后三个月内将涉及运河航道改造部分用地移交市交通局施工。投标人也可根据自身施工经验、技术水平及管理能力，结合本项目的具体情况，自行确定投标工期（但不多于上述工期），一旦中标，投标工期即为合同工期。 |
| 5 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织现场踏勘，但鉴于本项目有一定的复杂性，请各潜在投标人对现场进行自行踏勘，以充分考虑项目实施过程实际情况，降低报价及风险。自行踏勘期间可以联系采购人了解必要的情况。联系人：陆红新，联系电话：0573-89393201 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 电子投标文件制作及传输递交 | （1）电子投标文件，按“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作并递交。 （2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被拒收。 （3）为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间2020年5月20日9:00时前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用）装袋密封后邮寄或直接送达至桐乡市公共资源交易中心，密封袋上需注明投标人名称、项目名称以及法定代表人或其委托代理人签名，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：桐乡市振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼4楼西411室，收件人：吴女士，联系电话：0573-88109511，如在开标过程中出现解密失败情况，以备份文件作为替代投标文件，如投标人未按照规定时间及要求提供有效备份文件，同时“政采云”平台上投标文件解密失败的，将导致投标无效。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。 |
| 9 | 投标文件递交截止时间 | 2020年5月20日09:00时整（北京时间） |
| 10 | 开标地点 | 桐乡市公共资源交易中心0507号开标室（振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼5楼东） 投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标文件进行解密，但投标人应在本项目开标时间后半小时内（即2020年5月20日上午9:30前）登录“政采云”平台，于规定时间内完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标），若投标人在规定时间内（2020年5月20日上午9:30前）无法解密或解密失败，则投标无效。 |
| 11 | 开标时间 | 2020年5月20日09:00时整（北京时间） |
| 12 | 投标文件的澄清 | 评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标人，投标人需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标人未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。 |
| 13 | 《中标通知书》 | 在中标人确定之日起 2 个工作日内由采购代理机构通过 “政采云”平台确认并签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。 |
| 14 | 中标单位纸质投标文件递交要求 | 中标单位需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达我中心与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格审查文件、技术商务文件、报价文件）各一正一副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担。 邮寄地址为（桐乡市振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼4楼西411室,吴女士，0573-88109511） |
| 15 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 16 | 履约保证金 | 中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函的形式在签订合同前向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。 |
| 17 | 联合体投标 | 本项目接受符合招标公告资格要求的供应商组成联合体投标。 |
| 18 | 联系人 | 吴女士 |
| 19 | 联系电话（传真） | 0573-88109511、88117825 |
| 20 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 21 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，投标方所投产品如属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府从采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm）中可查询到，并提供相应的承诺。 ▲2、招标需求中要求提供的产品属于节能产品政府采购品目清单中强制采购的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 22 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江省政府采购网）http://tx.jxzbtb.cn/（桐乡市公共资源交易网） |

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指组织本次招标的桐乡市公共资源交易中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：桐乡市乌镇镇人民政府。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 联合体投标

本项目接受符合招标公告资格要求的供应商组成联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包和分包。

  - 特别说明：

    - ▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

  - 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

    - 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

(1)符合中小企业划分标准；

(2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

    - 根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

    - 根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

    - 小型、微型企业参加投标时，应提供《小微企业声明函》；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式和效力

      - 投标文件要求为电子投标文件。电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密并递交；

  - 投标文件的组成

▲投标文件分为【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格审查文件】应包括（但不限于）下列部份

      - 封面

      - ▲投标函；

      - 投标人资格声明；

      - 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照复印件，如是联合体投标的，联合体各方均需提供；

      - 提供投标人2018年度财务报表复印件；

      - 具有经当地税务、社保部门出具的供应商上一个月（以招标文件发出时间为准）企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明文书（复印件），如是联合体投标的，联合体各方均需提供；

      - 提供自采购公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图（复印件），如是联合体投标的，联合体各方均需提供；

      - 联合体投标的提供联合投标协议书；（参考格式见附件）；

      - 联合体投标的提供联合投标授权委托书；（参考格式见附件）

      - 提供符合招标公告中投标人特殊资格要求的相关资质证书（复印件盖公章）；

      - 提供浙江省内具有轻质物焚烧及污泥处置经营许可证的处置企业的接收意见或处置意向书及当地主管部门许可备案（复印件盖公章）；

      - ▲分公司参与投标的，须提供总公司的《营业执照》复印件及总公司的授权书（总公司的授权书格式自拟）；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书；

      - 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证复印件；

      - 本项目招标公告资格要求中的其他资格材料。

    - 【技术商务文件】应包括（但不限于）下列部份

      - 封面；

      - 投标文件目录；

      - 对项目的总体要求理解，设计及施工方案；

      - 总体施工方案的详细介绍（运河堤岸支护防渗方案，临时垃圾分选场地规划，基坑降水措施，填埋垃圾开挖及运输、沥水、分选方案，筛分物（腐殖土、无机骨料、轻质物、金属和玻璃等）处理处置方案，腐殖土修复回填、还田方案，场地渗滤液处理方案，施工区域及周边大气的防尘除臭措施、雨水污染防控措施等）；

      - 质量保证措施；

      - 资源配置计划；

      - 进度控制计划；

      - 现场工作人员安全防护；

      - 负责人及管理人员配备表；

      - 投入本项目的主要机械设备、检测设备、车辆清单（附所有权、使用权凭证证明复印件<盖单位公章>，租用、借用的须提供协议等证明文件）；

      - 履行合同能力的证明材料；

      - 技术偏离表（自行编写）；

      - 投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

    - 【报价文件】应包括（但不限于）下列部份

      - 封面

      - 开标一览表；

      - 分项报价明细表（格式自拟，供采购人参考，不作为评审依据）；

      - 《小微企业声明函》（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 《产品适用小微企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

      - 《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》；

      - 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。

      - 《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》；

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写：电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密。

    - 招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 技术偏离表：所投产品如与采购产品在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 报价中必须包含货物及零配件的购置安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标保证金

本项目不收取投标保证金

- 投标文件的签署及规定

- 电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

  - 投标文件的修改和撤销

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 《法定代表人授权书》上无投标人盖章或无法定代表人签字的；

    - 提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

    - 提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

    - 技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价文件的描述；

    - 技术商务文件未按规定提供投标货物清单（含品牌、型号、数量、详细技术指标的）；

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

    - 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

    - 《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

    - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

    - 投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

      - 使用伪造、变造的许可证件；

      - 提供虚假的财务状况或者业绩；

      - 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

      - 提供虚假的信用状况；

      - 其他弄虚作假的行为。

    - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

      - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

      - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

      - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

      - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

      - 不同投标人的投标文件相互混装。

    - 有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

      - 供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

      - 供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

      - 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

      - 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

      - 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

      - 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

      - 供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

    - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

    - 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

    - 其他违反法律、法规的情形。

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，招标人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

    - 电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或代理机构评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

    - 在评标期间,若有需要投标人应派代表参加电子询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效；

（5）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据第23.2条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

  - 保密

    - 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评定结果经采购人确定后，桐乡市公共资源交易中心在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台确认并签发《中标通知书》。中标人与采购单位须按中标公告发出两个工作日后的三十天内签订合同，并经桐乡市公共资源交易中心鉴证后生效。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金：中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函的形式在签订合同前向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。

    - 履约保证金退还：质保期满后7日内退还。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》的要求与采购人签订合同,并经桐乡市公共资源交易中心鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交桐乡市公共资源交易中心鉴证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

    - 采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的;

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

- 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制的，解释权属招标人。

  - 联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：桐乡市公共资源交易中心(桐乡市振东新区康民东路58号桐乡市公共服务中心1号楼4楼西411室)    邮编：314500

项目联系人：余先生

答疑咨询电话：0573-88117825、88109511

- 第三章  采购内容及要求

- 项目建设背景：

- 乌镇鸡岭浜垃圾堆点位于浙江省嘉兴市桐乡市乌镇京杭运河分水村墩段南侧。由于京杭运河拓宽工程涉及鸡岭浜垃圾堆点的部分区域，需要对堆场进行开挖整治。同时，为彻底治理本垃圾堆点的环境污染，清理垃圾堆场内的所有污染物，达到土壤修复还田要求，决定对场地进行全面清理整治。该场地生活垃圾堆体占地面积约13848.78m²，于2002 年取土后开始填埋垃圾，2007年停止填埋并覆土覆绿，填埋平均深度约 4 米，无防渗导气等污染防治措施，总垃圾量预估约6万m³。该填埋场地距离运河河岸10米，距离东边村庄约300米，南面村庄约250米，西边村庄约250米。

A、项目简介及具体要求（涉及到的证明材料，如无注明，均为投标时提供复印件）。

一、项目概况

1项目名称：乌镇鸡岭浜垃圾堆点环境应急整治（“互联网之光”配套项目）采购项目

2项目地点：浙江省嘉兴市桐乡市乌镇镇分水墩村鸡岭浜小组（乌镇镇京杭运河南侧）

3项目内容：本项目环境整治内容主要是对垃圾堆体开挖，堆体内所有垃圾进行筛分外运处置，做好场地内渗滤液处置，对腐殖土进行修复回填处理，场地最终平整后建设排灌设施，达到标准农田要求。由于运河航道先期交付的要求，施工程序要求由临近运河侧先行开挖。开挖前要求完成运河航道防渗防决堤的支护措施。运河航道完工后交通部门将修筑堤坝，要求在堤坝建成后考虑二次防渗措施。同时，注意与交通部门的施工衔接。施工过程全面考虑渗滤液、填埋气等多方面的二次污染防治措施。

4服务期限：总工期240日历天。

5 质量要求：达到《污染地块治理修复工程效果评估技术规范》（DB33/T2128-2018）及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）要求，同时经第三方验收单位效果评估后通过专家评审。

6质保期：项目通过验收后1年。

特别提醒：本项目现场实施开挖前临近运河侧阻隔工程需完成并通过采购人验收。

二、具体要求

通过对填埋垃圾的开挖、筛分和组分的综合利用，控制二次污染，实现垃圾污染的减量化、无害化和资源化。填埋场内所有的污染物（腐殖土、渣砾、塑料、金属、渗滤液等 ）基本实现无害化治理或资源化利用 ，场地修复至农用地使用标准。

（ 1）腐殖土的处置要求

场地腐殖土资源化处理后达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行 ）》（ GB15618-2018） 中农用地各类用途用地的风险筛选值，作为回填土回填到原开挖区域。

（ 2）无机骨料类的处置要求

消除污染，实现资源化利用。

（ 3）轻质可燃物（主要为生活垃圾）的外运处置要求

消除污染，达到焚烧厂进厂要求。最终处理过程满足《生活垃圾焚烧污染控制标准 》（ GB 18485-2014）。轻质可燃物运输过程必须符合垃圾运输规范要求，投标文件中提供运输路线。

（ 4）玻璃和金的处置要求

消除污染，实现资源化回收利用。

（ 5） 其他特殊垃圾

危险废弃物等其他特殊垃圾按照国家规定要求进行处置回收。

（ 6）垃圾渗滤液的处置要求

渗滤液出水水质需满足按照《污水排入城镇下水道水质标准 》（ GBT 31962-2015） 表 1 中 C 级标准，经检测合格后纳入市政污水管网。

（ 7）渗滤液沉淀污泥

渗滤液沉淀污泥外运处置。外运设备必须符合规范运输要求，投标文件中提供外运路线。

（ 8）雨水控制

堆体开挖，做好雨水导排措施。

（ 9）除尘防臭

开挖现场和筛分场地进行除尘防臭控制，达到《恶臭污染排放物排放标准》（GB14554-1993)规定值。

附现场示意图

鸡岭浜位置示意图

鸡岭浜垃圾堆点位置示意图

鸡岭浜垃圾堆点场内情况

三、乌镇鸡岭浜垃圾堆点环境整治（“互联网之光”配套项目）项目技术资料

1现状场地调查分析

1.1土壤环境场地调查

2019年6月杭州环保科技咨询有限公司对场地土壤、地下水、地表水进行了场地调查并编制了《桐乡市乌镇镇分水墩村鸡岭浜组垃圾填埋区环境现状调查报告》，本项目现状场地土壤、地下水、 地表水调查结果如下。

1.1.1土壤调查结果

该地块内土壤（含填埋物）中基本污染物及特征污染物监测值均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地各类用途用地的风险筛选值以及管制值。

1.1.2地下水调查结果

根据地下水监测结果，D1~D3 三个监测点处锰无法达到III类标准，为V类地下水，对照点D4、D5两个监测点处均能达到III类标准，表明该场地内地下水可能受到一定程度的污染。

1.1.3地表水调查结果

根据地表水监测点的有检出的污染物浓度数据分析得出以下结论：该地块周围地表水 pH=7.38~7.6，为中性水。地表水监测点中锌、砷、氟化物、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物等指标均低于检出限。地表水监测点检出指标中汞为IV类，其余指标均满足III类要求。地表水总体水质为IV类水。

1.2填埋场整治场地调查（附图表）

主要调查了填埋区渗滤液和填埋气，场地外侧地下水和地表水调查结果如下：

1.2.1渗沥液调查结果根据检测报告，本工程填埋库区渗沥液水质如下表所示：

表1.2-1	库区渗沥液检测值

| 测点位置 |  |  | ST1 | ST2 | ST3 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析指标 | 检出限 | 单位 | 微浑 | 微浑 | 微浑 |  |
| pH | - | 无量纲 | 7.17 | 6.88 | 6.91 |  |
| 色度 | - | 度 | 70 | 50 | 40 | 40 |
| 悬浮物 | 5 | mg/L | 1240 | 1480 | 62 | 30 |
| 化学需氧量 | 4 | mg/L | 1040 | 764 | 135 | 100 |
| 五日生化需氧量 | 0.5 | mg/L | 30.2 | 9.9 | 8.0 | 30 |
| 氨氮 | 0.025 | mg/L | 14.5 | 5.41 | 154 | 25 |
| 总氮 | 0.05 | mg/L | 39.1 | 22.5 | 134 | 40 |
| 总磷 | 0.01 | mg/L | 9.50 | 0.43 | 0.20 | 3 |
| 六价铬 | 0.004 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05 |
| 铜 | 0.08 | μg/L | 3.08 | 8.37 | 45.2 |  |
| 铬 | 0.11 | μg/L | 2.51 | 1.12 | 10.1 | 0.1 |
| 镍 | 0.06 | μg/L | 5.35 | 5.10 | 123 |  |
| 锌 | 0.67 | μg/L | 23.4 | 348 | 138 |  |
| 铅 | 0.09 | μg/L | 16.1 | 3.60 | 20.0 | 0.1 |
| 镉 | 0.05 | μg/L | <0.05 | <0.05 | 0.60 | 0.01 |
| 砷 | 0.12 | μg/L | 2.10 | 2.15 | 10.4 | 0.1 |
| 汞 | 0.04 | μg/L | <0.04 | <0.04 | 0.45 |  |
| 粪大肠菌群 | 2 | MPN/100mL | 2400 | 310 | 5400 | 10000 |

注：该场地填埋库区渗沥液 SS、BOD5、COD、NH3、总氮等多项指标超过了《生活 垃圾填埋场污染控制标准》 （GB16889-2008）表 2 限值，其中 SS 和 COD 超过《污水综合排 放标准》（GB 8978-1996）三级标准。中标单位需对渗滤液妥善处置， 防止渗滤液污染扩散。

1.2.2填埋气调查结果，如下表所示

表 1.2-2	库区填埋气检测值

| 测点位置 |  |  | ST1-1 | ST2-1 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析指标 | 检出限 | 单位 | 气体 | 气体 |  |
| 二氧化硫 | 0.007 | mg/m³³ | <0.007 | <0.007 | 550 |
| 氨浓度 | 0.01 | mg/m³³ | 0.96 | 0.30 | 1.5 |
| 硫化氢浓度 | 0.001 | mg/m³³ | <0.001 | <0.001 | 0.06 |
| 臭气浓度 | 10 | 无量纲 | 97 | 130 | 20 |
| 甲烷 | 0.040 | mg/m³³ | 4.58 | 2.66 |  |
| 非甲烷总烃 | 0.07 | mg/m³³ | 0.25 | 0.24 | 120 |

注：1、根据调查结果及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008），生活垃圾填埋场应采取甲烷减排措施，当通过导气管道直接排放填埋气体时，导气管排放口的甲烷的体积分数不大于 5%。所有样品均满足相关要求。除监测填埋气的甲烷含量以外，根据各项污染因子的特性（健康危害、环境危害、危险特性）和污染控制标准（《恶臭污染物排 放标准》（GB 14554-1993）和《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）），同时还分析了 H2S、NH3 和臭气浓度等 6 项指标，分别采用开展评估工作，除臭气浓度外，所有指标均低于相关标准。

2、检测采样点为垃圾样取样钻孔口处，测得臭气浓度部分样 品高于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中厂界浓度的要求 20，但远低于排气筒 15m 的排放要求，且根据现场勘查和周边居民反馈，现场无异味，因此开挖过程中需注意臭气的控制。

1.2.3地下水调查结果，如下表所示

表 1.2-3	库区外围及背景点地下水检测值

| 测点位置 |  |  | SZ1 | SZ2 | SZ3 | SZ4 | DZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析指标 | 检出限 | 单位 | 微浑 | 微浑 | 微浑 | 微浑 | 微浑 |
| pH | - | 无量纲 | 7.27 | 7.04 | 7.23 | 7.25 | 7.15 |
| 色度 | 5 | 度 | 1250 | 40 | 30 | 20 | 5 |
| 悬浮物 | 5 | mg/L | 1140 | 31 | 94 | 320 | 55 |
| 五日生化需氧量 | 0.5 | mg/L | 60.2 | 2.3 | 2.0 | 3.0 | 0.8 |
| 氨氮 | 0.020 | mg/L | 440 | 3.16 | 0.120 | 0.957 | 0.097 |
| 总氮 | 0.05 | mg/L | 535 | 7.67 | 1.95 | 0.32 | 4.15 |
| 总磷 | 0.01 | mg/L | 17.2 | 0.39 | 0.34 | 0.94 | 2.18 |
| 六价铬 | 0.004 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 耗氧量 | 0.05 | mg/L | 278 | 18.0 | 3.49 | 12.9 | 3.07 |
| 铜 | 0.08 | μg/L | 5.91 | 1.30 | 0.48 | 5.63 | 0.86 |
| 铬 | 0.11 | μg/L | 52.6 | 1.13 | <0.11 | 0.13 | <0.11 |
| 镍 | 0.06 | μg/L | 103 | 5.36 | 0.30 | 5.28 | 2.09 |
| 锌 | 0.67 | μg/L | 28.9 | 5.69 | 3.34 | 6.40 | 4.03 |
| 铅 | 0.09 | μg/L | 0.80 | 3.90 | 0.79 | 5.37 | 14.3 |
| 镉 | 0.05 | μg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 砷 | 0.12 | μg/L | 16.0 | 4.13 | 3.45 | 6.26 | 2.23 |
| 汞 | 0.04 | μg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 粪大肠菌群 | 2 | MPN/100mL | 1600 | 540 | 540 | 110 | 920 |

注：根据地下水监测结果，场地四周的地下水指标除靠近河道一侧的点位外基本不超过《生活垃圾填埋场污染控制标准》 （GB16889-2008）限值，但相比于背景点都偏差，这说明填埋区的渗滤液污染已扩散，同时河道一侧点位数据过高的原因可能是是采样点位离垃圾库区过于接近甚至可能直接打在垃圾库区。要求中标单位对场地内渗滤液液进行妥善处置。

1.2.4地表水调查结果，如下表所示

表1.2-4	库区外河道地表水检测值

| 测点位置 |  |  | DB | III类水标准 | 渗滤液表 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析指标 | 检出限 | 单位 | 微浑 |  |  |
| pH | - | 无量纲 | 6.99 | 6—9 |  |
| 色度 | - | 度 | 100 |  | 40 |
| 悬浮物 | 5 | mg/L | 156 |  | 30 |
| 化学需氧量 | 4 | mg/L | 12 | 20 | 100 |
| 五日生化需氧量 | 0.5 | mg/L | 1.8 | 4 | 30 |
| 氨氮 | 0.025 | mg/L | 0.077 | 1 | 25 |
| 总氮 | 0.05 | mg/L | 2.70 |  | 40 |
| 总磷 | 0.01 | mg/L | 0.21 | 0.2 | 3 |
| 六价铬 | 0.004 | mg/L | <0.004 | 0.05 | 0.05 |
| 铜 | 0.08 | μg/L | 1.47 | 1 |  |
| 铬 | 0.11 | μg/L | <0.11 |  | 0.1 |
| 锌 | 0.67 | μg/L | 0.71 | 1 |  |
| 铅 | 0.09 | μg/L | <0.09 | 50 | 0.1 |
| 镉 | 0.05 | μg/L | <0.05 | 0.05 | 0.01 |
| 砷 | 0.12 | μg/L | 2.11 |  | 0.1 |
| 汞 | 0.04 | μg/L | <0.04 | 0.1 | 0.001 |
| 粪大肠菌群 | 2 | MPN/100mL | 130 | 60 | 10000 |

注：根据地表水监测点的有检出的污染物浓度数据分析得出以下结论：该地块周围地表水 pH=6.99，为中性水。 地表水监测点中除粪大肠菌群外的指标均低于满足 III 类水要求，数据与土壤场调报告基本吻合，差异可能来源于河流上游。将调查数据与《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）表 2 限值进行对比，发现色度、悬浮物超标准， 但关键指标 COD、BOD5、总磷、总氮等均不超标。

1.2.5垃圾组分调查结果 根据地勘报告，场内填埋物为生活垃

圾，组分如下表。

表1.2-5	垃圾物理组分

| 检测项目 | 物理组成（湿基%） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纸类 | 橡塑类 | 纺织类 | 木竹类 | 砖瓦陶瓷类 | 玻璃类 | 腐殖土 |
| 1 号点 | 0.52 | 40 | 5.51 | 0 | 1.53 | 0 | 52.4 |
| 2 号点 | 0.31 | 17.3 | 3.04 | 1.12 | 0 | 0.57 | 77.7 |
| 3 号点 | 0 | 21.5 | 12.2 | 0 | 0.77 | 0 | 65.2 |
| 均值 | 0.28 | 26.27 | 6.92 | 0.37 | 0.77 | 0.19 | 65.10 |

由上表可知，轻质可燃物约占 34%，无机骨料约占 1%，腐殖土腐殖土约占 65%。综合以上调查情况，库区内垃圾为生活垃圾，腐殖化程度较高， 库区内渗滤液超标且已向四周扩散，中标单位需采取有效措施防止污染 扩散。

四、付款方式

1、合同订立后一周内，付至总价的10%；

2、垃圾筛分处理达50%，付至总价的30%;

3、筛下的轻质可燃物全部运离现场至热电厂焚烧后，付至总价的60%；

4、填埋场土壤修复验收合格，同时配合采购人取得环保主管部门验收合格后付至总价的90%。

5、质保期1年后，付余款的10%。

五、其他

1、本项目实施过程需符合国家相关法律法规及行业主管部门规定。

2、公告另附桐乡市乌镇镇分水墩村鸡林浜组垃圾填埋区环境现状调查报告、乌镇鸡林浜垃圾填埋场完整勘察报告、乌镇垃圾填埋场初步数据、京杭运河乌镇段航道改造部分护岸位置图，请各投标人参考。

第四章  合同文本

桐 乡 市 政 府 采 购 合 同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照_________________________项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的__________________________________________________________。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）_________人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第_________项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为_________；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第_________项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的5%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他
1、合同经甲、乙双方代表签章并经桐乡市公共资源交易中心鉴证后即行生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交桐乡市公共资源交易中心存档，一份报送桐乡市财政局政府采购监管科备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

1、本项目供货（调试）完成时间：     年    月    日 前。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__施工专用合同附后_______________________________________________________________。

甲方（采购人）：（盖章）              
法定（授权）代表：            
电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（交易中心）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

桐乡市政府采购商品（服务）验收合格通知单

| 供应商 |  |  |  |  |  | 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 品牌及型号规格 |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  |  | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 验收合格条件 品牌及型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 是否包装完好：□ 是否签订合同：□ 是否粘贴售后服务联系单：□ |  |  |  | 验收意见（签符合前述条件，验收合格，同意付款或不符合前述条件，验收不合格，不同意付款）： 年 月 日 综合评价：好□ 较好□ 一般□ 较差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位（公章） |  |  |  |  |  |  | 验收人签字： |  |  |  |  |  |

注：本表一式四份，财政部门、公共资源交易中心、采购单位、供应商各一份

- 第五章  应提交的有关格式范例

- 一、 投标文件封面

正本（副本）

资格审查文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

- 二、资格审查文件

1 投标函

致：  桐乡市乌镇镇人民政府、桐乡市公共资源交易中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格审查文件、技术商务文件、报价文件各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起      日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录；

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

被授权代表签字:

日期:     年   月   日

2联合投标协议书

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁……序列增加）

各方经协商，就响应桐乡市公共资源交易中心组织实施的项目[TZC2020013-Z1708]的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以        为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或其授权代表根据招标文件规定及投标内容而对招标人和采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标人和采购人负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标人后，联合投标各方不得以仍和形式对上述是指内容进行修改或撤销。

七、本协议一式肆份，签约各方各持一份，交政府采购管理部门及招标机构各一份。

甲方单位：            （公章）         乙方单位：          （公章）

法定代表人：（签章）                   法定代表人：（签章）

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日

3联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事物，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人：（签字、盖章）

日期：    年   月   日

被授权人：（签字、盖章）

日期：    年   月   日

4 法定代表人（负责人）授权书

致桐乡市公共资源交易中心、桐乡市乌镇镇人民政府：

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）以我方的名义参加                        项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报名、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字：                     被授权人签字：

职务：                               职务：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年    月    日

注：此表请放在一页内；若确需放2页及以上的，请在每页上都加盖公章。

5  投标人资格声明

1、基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近一个年度公司(企业)的主要财务情况

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2018年

2019年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、投标人最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

三、技术商务文件格式

1服务承诺书（投标人可自行编写）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

2 项目负责人简历表

应附项目负责人相关证书、投标人所属社保机构出具的至投标截止日前三个月（以招标文件发出时间为准）内社保缴费证明等材料的复印件。

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日  期：

3项目组成员汇总表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称（或资质） | 岗位 | 现场工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表可在不改变格式的情况下自行制作（必填）

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日  期：

4服务（技术）偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标服务 （技术） | 投标响应服务（技术） | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

- 日  期：

5投入设备一览表：

拟投入的检测仪器、设备及交通工具表

| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 出厂 编号（如有） | 制造厂家/供应商 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 测量范围 | 准确度 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

报价单位全称：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年  月  日

- 四、报价文件格式

1、开标一览表

（由投标人根据招标货物（服务）清单自行填写完整）

| 序号 | 项 目 | 服务期限及质量目标 | 项目负责人 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡市乌镇镇鸡岭浜垃圾堆点环境应急整治服务（“互联网之光”配套项目）采购项目 | 自合同签订后起240日历天内完成，并提交最终修复报告并经环保及相关部门验收合格。 |  |  |

注：投标总报价必须包含完成该项目所需的一切相关税费及其他费用。

投标总报价：（小写）                          元整

（大写)                           元整

投标人（盖章）：

投标人全权代表（签字）：

日期：

2、请各投标人根据本项目实施的实际情况，自行编写分项报价清单（供采购人参考，不作为评审依据，格式自拟）。

3、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1.本函为小微企业提供。

2.本项目联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

4、产品适用小微企业政策情况表

（中型企业不用填写）

| 小微企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

5、监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

7、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

8、产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

- 第六章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1. 招标人将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由招标人从“政采云”平台专家库里随机抽取，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

- 二、评标原则

2. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。其中技术商务分为80分，报价分为20分。

3. 本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为预中标人。

4.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

5. 评标结果经采购人确定后，桐乡市公共资源交易中心在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台确认并签发《中标通知书》，并在浙江政府采购网上公告中标结果。

- 注意事项

6．为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标人，投标人需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标人未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准

| 评分 内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价20分 | 报价 | 本项目总预算共4596万元。基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×20，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《小微企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-20分 |
| 技术商务80分 | 企业综合情况 | 投标人的经营、信用、具有的管理体系认证情况、获得的荣誉等情况（根据投标人提供的相关证明材料综合打分） | 1-4分 |
|  | 项目总体设想 | 根据本项目区域特点分析、作业总体设想、工作重点等情况综合打分 | 2-5分 |
|  | 作业方案 | 根据项目招标文件中技术标准和要求、结合现场污染空间分布特征、工程地质与水文地质条件、周边环境条件等制定科学、可行、经济的修复总体设计施工方案 | 2-6分 |
|  |  | 单位工程施工进度计划及进度控制的方案 | 2-6分 |
|  |  | 材料、劳动力、机械等资源需要量计划方案 | 2-4分 |
|  |  | 填埋垃圾开挖及运输、沥水、分选方案 | 2-6分 |
|  |  | 渗滤液收集处置方案 | 2-4分 |
|  |  | 筛分物（腐殖土、无机骨料、轻质物、金属和玻璃等）处理处置方案 | 2-6分 |
|  |  | 腐殖土回填和还田方案 | 2-4分 |
|  |  | 防渗支护方案 | 2-6分 |
|  | 人员配置 | 投入本项目人员安排、人员职称情况、工作经验等情况（评委根据投标人提供的资料，对人员配置的合理性、科学性进行评分） | 1-4分 |
|  | 机械设备、检测设备及车辆配置 | 投入本项目的各类机械设备、检测设备及车辆性能、技术参数等情况（评委根据投标人提供的资料，对投入本项目机械设备、车辆设备的合理性、先进性等情况进行评分） | 2-5分 |
|  | 质量保证措施 | 自检计划及保障措施，在质保期内对修复效果的持续监测评价及对修复反弹情况的补充修复和处置。 | 1-3分 |
|  | 技术措施和设备保证措施 | 应对关键工序、负责环节重点提出并解决的相应技术措施和主要设备保证措施 | 2-4分 |
|  | 安全防护、应急预案及二次污染防控 | - 安全生产、文明施工的计划及目标管理的措施、风险防范应急预案，安全防护及二次污染防治（大气、废水、废物等）控制和处置措施 | 2-5分 |
|  | 履行合同的能力 | - 投标人提供自2017年1月1日以来承担过（或联合体成员）同类项目业绩，一个得1分，最高得4分。（提供合同复印件加盖公章） | 0-4分 |
|  | 服务承诺 | - 根据针对本项目拟采取的特别措施及提出的合理化建议等情况综合打分 | 1-2分 |
|  | 投标文件的规范性、完整性 | 根据技术标文件的规范性、完整性等情况综合打分 | 1-2分 |

- 五、开评标程序

8.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由采购人代表对资格审查文件进行评审，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）投标情形；

（4）在系统上公开各投标人的投标报价；

（5）评标委员会对报价文件进行评审，核准投标报价及计算报价分后，汇总技术商务分、报价分。

（6）在系统上公布评审结果，根据总分排序确定各标段中标候选人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。