桐乡技师学院改造工程（二标段）

招  标  文  件

招标编号：QZZXC2020-023

- 采购单位：桐乡技师学院

采购代理机构：浙江求真工程管理咨询有限公司

2020年7月13日

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表及投标须知

一、 投标须知前附表

二、 投标须知

三、 招标文件说明

四、 投标文件的编制

五、 投标保证金

六、 投标文件的签署及规定

七、 投标文件的递交

八、 投标无效的情形

九、 废标的情形

十、 开标和评标

十一、 授予合同

十二、 质疑与投诉

十三、 法律责任

十四、 其他

第三章  采购内容及要求

第四章  合同文本

一、通用条款

二、专用条款

第五章  应提交的有关格式范例

一、 投标文件封面

二、资格审查文件

三、技术商务文件

四、报价文件

五、其他文件

第六章  评标办法

一、评标委员会的组成

二、评标原则

三、注意事项

四、评分标准

五、开评标程序

- 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）等规定，浙江求真工程管理咨询有限公司受桐乡技师学院委托，就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的供应商参加。

一、项目编号：QZZXC2020-023

二、招标方式：公开招标

三、招标内容：桐乡技师学院1#、2#、3#、4#学生公寓改造等内容，预算956.9762万元(具体见招标文件第三章)。

四、投标人资格要求:

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求（具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件）；

2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；（以开标当日网页查询记录为准）

3、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业投标的，应符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；

4、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取：

1、本项目招标文件实行网上获取。供应商登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件；

2、政采云咨询电话：400-881-7190

提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

六、投标说明

1、本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190；

2、投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，完成CA数字证书办理。（办理流程详见：《CA管理操作指南》https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/4W9822wBFdiHxlNdQ5Xp?keyword=ca完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理；

3、投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1571296580459&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg）；

4、投标文件制作及电子招投标具体流程详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标人登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）以获取最新操作指南。

七、投标截止时间及开标时间：2020年8月3日14:00时整。

八、开标地点：在浙江求真工程管理咨询有限公司开标室（桐乡市梧桐街道振兴东路55号商会大厦B座10楼）

备注：1、投标人无需在开标当天到达开标现场对电子加密投标文件进行解密，但投标人应在本项目开标时间后半小时内（即2020年8月3日下午14:30前）登录“政采云”平台，于规定时间内完成电子加密投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标”），若投标人在规定时间内（2020年8月3日下午14:30前）无法解密或解密失败，则投标无效。

2、为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至浙江求真工程管理咨询有限公司，密封袋上需注明投标人名称、项目名称并加盖单位公章（送达地址：桐乡市梧桐街道振兴东路55号商会大厦B座10楼1001室，收件人：钟女士，联系电话：0573-88622772）。邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标人承担，如投标人选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。

3、通过“政采云”成功上传“电子加密投标文件”无法按时解密时，投标人递交了备份电子投标文件的，将以备份电子投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政采云”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份电子投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份电子投标文件的，投标无效。

九、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

十、质疑和投诉

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑；投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桐乡市财政局政府采购监管科投诉（联系人：陈先生； 0573-88022840、88020161）。

十一、公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十二、其他事项：本采购项目，中标单位与采购人签订的政府采购合同适用于桐乡市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://tx.jxzbtb.cn/zxfw/005010/20191217/106895f3-0871-4959-804d-30ac7ef5274a.html

十三、联系方式

采购人：桐乡技师学院

联系人：吴老师，联系电话：13586396677

采购人地址：桐乡市中山西路588号

采购代理机构名称：浙江求真工程管理咨询有限公司

联系人：钟女士   联系电话：0573-88622772  传真：0573-88115102

地点：桐乡市梧桐街道振兴东路55号商会大厦B座10楼

桐乡技师学院

浙江求真工程管理咨询有限公司

2020年7月13日

第二章  投标须知前附表及投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 桐乡技师学院 |
| 2 | 项目名称 | 桐乡技师学院改造工程（二标段） |
| 3 | 采购预算 | 本项目预算金额956.9762万元 |
| 4 | 投标报价及费用 | 1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费。 |
| 5 | 现场踏勘 | 自行踏勘，费用自理 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 投标文件的组成 | 完整的投标文件由资格文件、技术商务文件、投标报价文件三部分组成 |
| 9 | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件 |
| 10 | 投标文件的签章 | 电子签章 |
| 11 | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份电子投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份电子投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份电子投标文件视为无效备份电子投标文件。 |
| 12 | 投标文件的份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份电子投标文件”：密封包装后（邮寄或直接送达）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：桐乡市梧桐街道振兴东路55号商会大厦B座10楼（浙江求真工程管理咨询有限公司）1001室，联系人：钟女士，联系电话：0573-88622772）。 |
| 13 | 投标文件的上传和递交 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份电子投标文件”的密封包装、递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份电子投标文件”（一份）； b.“备份电子投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至上述邮寄地点的“备份电子投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份电子投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份电子投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 14 | 解密和异常情况处理 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份电子投标文件”的，以“备份电子投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份电子投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份电子投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | 投标截止时间和地点 | 2020年8月3日14时，政采云线上投标 |
| 16 | 开标时间及地点 | 开标时间：2020年8月3日14:00时整 开标地点：浙江求真工程管理咨询有限公司开标室（梧桐街道振兴东路55号商会大厦B座10楼） 投标人无需在开标当天到达开标现场对电子投标文件进行解密，但投标人应在本项目开标时间后半小时内（即2020年8月3日下午14:30前）登录“政采云”平台，于规定时间内完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标”），若投标人在规定时间内（2020年8月3日下午14:30前）无法解密或解密失败，并且未提交有效备份电子投标文件则投标无效 |
| 17 | 中标单位纸质投标文件递交要求 | 中标单位需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达招标代理公司与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件）各一正两副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标人承担。 邮寄地址为（浙江求真工程管理咨询有限公司开标室（梧桐街道振兴东路55号商会大厦B座10楼1001室），钟女士，0573-88622772） |
| 18 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 19 | 履约保证金 | 合同价的3%，中标人可通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函 |
| 20 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标将作无效标处理. |
| 21 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江省政府采购网） |
| 22 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于采购人和招标代理机构 |

- 总则

- 一、投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标方”系指组织本次招标的浙江求真工程管理咨询有限公司。

    - “采购人”系指委托招标人采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

    - “投标人”指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

    - “货物”指按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包和分包。

  - 特别说明：

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

  - 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动享受优惠的规定：

    - 投标人属小型、微型企业的，根据财库（2011）181号的相关规定执行。

    - 投标人属监狱和戒毒企业的，根据财库（2014）68号的相关规定执行。

    - 投标人属残疾人福利性单位的，根据财库（2017）141号的相关规定执行。

    - 小型、微型企业参加投标时，应提供《小微企业声明函》；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

- 二、招标文件

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购需求；

    - 合同主要条款；

    - 投标文件相关格式；

    - 评标办法及评标标准。

    - 本项目招标文件的澄清、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江政府采购网网站（http://www.zjzfcg.gov.cn/new/）。澄清、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人必须自行下载。）

  - 存在的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

- 三、投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

  - 投标文件的组成

投标文件由资格文件、技术商务文件、报价文件三部分组成。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 资格文件应包括（但不限于）下列部份

      - 资格文件封面

      - 投标人声明书；

      - 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件；

      - 提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

      - 提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）；

      - 提供自采购公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图；（以开标当日核实的查询结果为准）；

      - 分支机构参与投标的，须提供总公司（总机构）的《营业执照》复印件及总公司的授权书（总公司的授权书格式自拟）；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书复印件；

      - 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证复印件；

      - 提供采购公告中符合其他条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料。

    - 技术商务文件应包括（但不限于）下列部份：

      - 技术商务文件封面；

      - 项目总体实施方案；

      - 投入本项目的项目组成员；

      - 履行合同所需的设备、专业技术能力的证明材料和案例；

      - 技术响应表；

      - 服务承诺；

      - 招标文件中要求的其他材料；

      - 投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

    - 报价文件应包括（但不限于）下列部份

      - 报价文件封面

      - 开标一览表；

      - 《小微企业声明函》（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

      - 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整性的响应，否则其投标将被拒绝。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

  - 投标报价

    - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

    - 投标报价应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

    - 投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

  - 投标有效期

    - 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 四、投标保证金

本项目不收取投标保证金

- 五、投标文件的签署及规定

- 电子投标文件按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南（请投标人登陆政采云平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 六、投标文件的上传和递交

  - 电子加密投标文件的上传、递交

（1）投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

（2）“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执

  - “备份电子投标文件”的密封包装、递交：

（1）投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份电子投标文件”（一份）；

（2）“备份电子投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至邮寄接收地点的“备份电子投标文件”将不予接收；

（3）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份电子投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份电子投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

  - 投标文件的修改和撤销

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改、补充或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交；

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改、补充。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 七、投标无效的情形

  - 如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 投标人未提供合格的资格文件的；

    - 投标有效期不足的；

    - 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 经评标委员会审核，投标人所投的内容不符合实质性采购要求的；

    - 提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

    - 提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

    - 资格文件、技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价文件的描述；

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算控制价的；

    - 报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

    - 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

    - 投标人有串通投标；

    - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

    - 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

    - 其他违反法律、法规的情形。

- 八、废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，招标人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 九、开标和评标

  - 开标

    - 招标人将在规定的时间和地点进行开标。投标人的法定代表人或其授权代表须准备好可上网的电脑及CA（无须到现场）。

    - 投标文件的开启与效力

本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

（1）若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，将开启投标人递交的电子备份电子投标文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子投标文件自动失效。

（2）投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份电子投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。电子投标文件按要求解密成功的，备份电子投标文件不予退回。

    - 电子招投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人对资格文件进行评审；

（3）评标委员会对技术商务文件进行评审；

（4）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）标情况；

（5）在系统上统一开启报价信息；

（6）评标委员会对报价文件进行评审；

（7）评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（8）在系统中公布评审结果。

特别说明：政采云平台如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作

  - 评标委员会

采购人、采购代理机构将根据采购项目的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误将按以下方法更正:

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（2）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以在“政采云”平台在线询标，要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（一般三十分钟）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

  - 保密

    - 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评审和比较的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

  - 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，采购单位现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

十、授予合同

  - 中标通知和合同授予

评定结果经采购人确定后，浙江求真工程管理咨询有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过“政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金：中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人缴纳履约保证金。

    - 签订合同：中标人应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出三十日内签订合同,并经浙江求真工程管理咨询有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交浙江求真工程管理咨询有限公司鉴证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 十一、质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

  - 供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 十二、其他

  - 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制的，解释权属采购人和采购代理机构。

  - 联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：浙江求真工程管理咨询有限公司(桐乡市梧桐街道振兴东路55号商会大厦B座10楼)    邮编：314500

项目联系人：钟女士

答疑咨询电话：0573-88622772

- 第三章  采购内容及要求

一、工程量清单

招标人提供的工程量清单中的工程量仅供参考，投标人根据采购人提供的施工图纸并结合现场情况，自行计算工程量，自行综合考虑报价。

二、项目要求

1、本项目工期要求：总工期120日历天。本项目施工内容为1#、2#、3#、4#学生公寓改造等内容；本项目分期施工，1#、2#学生公寓为第一期，3#、4#学生公寓为第二期。具体每期开工时间以及分期施工间隔时间以甲方通知为准。

2、质量保修期：根据《建筑工程质量管理条例》及相关规定。

3、本工程可能会与“桐乡技师学院改造项目”其它标段工程衔接施工，施工单位须听从甲方安排，由此可能需要增加的费用由各投标单位自行考虑在报价内。

4、在施工过程中如有损坏学校绿化带、道路等情况的，均由投标人负责将损坏的场地恢复至原样，恢复情况须经招标人验收通过。所需的费用均由投标人承担。

5、施工期间需做好安全文明施工，保证施工安全。配合学校管理，不得影响学生上学；施工期间须保证学校供电，不得出现停电、供电不足等情况。具体措施和费用由投标人自行考虑。

6、本项目可能需要办理的建设工程相关手续事宜均由投标人负责办理。

7、除非合同中另有规定，投标人在投标总价中均包括完成本工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、安全文明施工费、规费、税金、风险费等所有费用。

8、投标人自行踏勘现场，招标人按现场地交付，安装用电、接电投标人自理，在报价时综合考虑，实际发生时不再另行计费。

9、履约保证金：中标人在签订合同时须按合同价的3%提交履约保证金。

10、付款办法：合同签订并施工进场后支付合同总价的40％作为预付款；1#、2#、3#、4#学生公寓改造施工部分完成后付至合同价款的85%；工程竣工验收合格并结算审核完成后付清余款；履约保证金转为质量保证金，质量保证金在质保期满后退还。

11、因中标人原因导致工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天扣罚5000元。从履约保证金中扣除。

12、本项目工程量清单及施工图纸详见附件。

第四章  合同文本

桐 乡 市 政 府 采 购 合 同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照_________________________项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的__________________________________________________________。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）_________人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第_________项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为_________；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第_________项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的3%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他
1、合同经甲、乙双方代表签章并经浙江求真工程管理咨询有限公司鉴证后即行生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交浙江求真工程管理咨询有限公司存档，一份报送桐乡市财政局政府采购监管科备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

1、

2、

甲方（采购人）：（盖章）              
法定（授权）代表：            
电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（招标代理机构）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

- 第五章  应提交的有关格式范例

- 一、 投标文件封面

正本（副本）

资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

- 二、资格文件

1、投标人声明书

致：  浙江求真工程管理咨询有限公司：

（投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，经营地址：       。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为     ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起      日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

8.我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

被授权代表签字:

日期:     年   月   日

2 法定代表人（负责人）授权书

致  浙江求真工程管理咨询有限公司：

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托         （姓名）以我方的名义参加                        项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报名、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（负责人）签字：                     被授权人签字：

职务：                               职务：

法定代表人（负责人）身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人公章：

年    月    日

注：此表请放在一页内；若确需放2页及以上的，请在每页上都加盖公章。

三、技术商务文件格式

1、服务承诺书

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人可自行编写

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

2、项目组成员汇总表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日  期：

3、技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据投标服务（技术），对照招标文件要求在“偏离情况”栏说明“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日  期：

- 四、报价文件格式

1 开标一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桐乡技师学院改造工程（二标段） | 1项 |  |  |

注：1、投标总报价必须包含完成该项目所需的一切相关税费及其他费用

2、附报价明细表，包括但不限于：建设项目（单项工程）投标报价汇总表、单位（专业）工程投标报价汇总表（费用表）、分部分项工程清单与计价表、施工技术措施项目清单与计价表、主要工日一览表、主要工日一览表。

投标总报价：（小写）                          元整

（大写)                           元整

标人（盖章）：

投标人全权代表（签字）：

日期：

2、小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、《小微企业声明函》中，须同时满足以上两条件。若投标人提供非本企业制造的货物，其制造商也须为小型、微型企业；

2、若联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方均须提供《小微企业声明函》；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

3、监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 第六章  评标办法

- 一、评标委员会的组成

1. 招标人将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由招标人从政采云专家库里随机抽取，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

- 二、评标原则

2. 投标人得分由技术商务分和报价分合计组成。

3. 本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标人。总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐；总得分相同，报价也相同的，按照技术商务得分由高到低顺序推荐。

4.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审，产生技术商务分，评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

- 三、注意事项

5.为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标人，投标人需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标人未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

6. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、评分标准

| 评分 内容 | 细则 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价 | 本项目预算价：人民币956.9762万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-30分 |
| 商务 | 企业综合情况：投标企业专业配备、技术力量、获得荣誉等情况。根据投标人提供的有效证明材料酌情打分。 |  | 2-6分 |
|  | 企业资质：投标人具有建设部颁发的建筑工程施工总承包资质证书情况打分； 具有建设部颁发的建筑工程施工总承包一级及以上资质的得3分； 具有建设部颁发的建筑工程施工总承包二级资质的得2分； 具有建设部颁发的建筑工程施工总承包三级资质的得1分； 投标人提供相关的证书证明材料。不提供本项不得分。 |  | 0-3分 |
|  | 内部管理：根据企业内部管理制度、质量体系认证等情况酌情打分。 |  | 2-5分 |
|  | 履约能力：根据投标人提供的有效证明材料酌情打分。 |  | 1-5分 |
| 技术 | 项目实施方案：包括施工部署、技术工艺、施工总平面布置等综合打分 |  | 6-12分 |
|  | 项目时间进度安排和保证措施 |  | 4-10分 |
|  | 拟投入本项目的人员情况（项目管理机构、劳动力安排等） |  | 4-8分 |
|  | 质量保证措施：项目质量目标及保证措施、项目管理制度（包括质量管理、设备管理、安全文件施工管理等），酌情打分 |  | 4-8分 |
|  | 施工过程中配合学校学生住宿安排调整的保证措施，根据提供的方案综合评分 |  | 3-8分 |
|  | 其他服务承诺：根据针对本项目外拟采取的特别措施及提出的合理化建议等情况比较后打分。 |  | 2-5分 |