桐乡市公安局交警大队车管所智慧大厅项目(第二次)

公开招标文件

项目编号：荣正DL[2022]46号-2

- 采购组织形式：分散委托中介

- 采购单位：桐乡市公安局交通警察大队

采购代理机构：浙江荣正建设管理有限公司

2022年9月

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知及说明

一、投标须知

二、招标文件说明

三、投标文件的编制

四、投标保证金

五、投标文件的签署及规定

六、投标文件的递交

七、投标无效的情形

八、废标的情形

九、开标和评标

十、授予合同

十一、质疑与投诉

十二、其他

第三章  采购内容及要求

第四章  有关格式参考范例

一、投标文件封面

二、资格文件

三、技术商务文件

四、报价文件

五、合同及验收参考文本

第五章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

二、评标原则

三、注意事项

四、评分标准

五、开评标程序

- 第一章  招标公告

一、项目基本情况

项目编号：荣正DL[2022]46号-2

项目名称：桐乡市公安局交警大队车管所智慧大厅项目（第二次）

预算金额（元）：740000

最高限价（元）：740000

采购需求：

标项名称：桐乡市公安局交警大队车管所智慧大厅项目（第二次）

数量：1

预算金额（元）：740000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：智慧大厅升级，详见采购文件第三章

合同履约期限：标项1，60日历天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2022年10月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年10月21日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：政采云平台线上递交

开标时间：2022年10月21日14:00（北京时间）

开标地点（网址）：登录浙江政府采购网（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）本项目开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：投标人无需在开标当天到达开标现场，但投标人须在本项目开标时间后半小时内登录“政采云”平台完成电子投标文件的解密工作（路径：项目采购-开标评标）。

为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标人投标无效，投标人可在投标截止时间前将在“政采云”平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件（以U盘为载体，投标人应当确保U盘能够打开运行并正常使用，U盘不返还）装袋密封后邮寄或直接送达至浙江荣正建设管理有限公司，密封袋上需注明投标人名称、项目名称，密封袋接缝处需加盖单位公章（送达地址：桐乡市茅盾东路一舟商城1幢3楼，收件人：朱先生，联系电话：0573-88113277  18357385125），邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担，如投标供应商选择快递费到付，代理机构将拒签并退回。在开标过程中出现解密失败情况，将以备份电子文件作为替代投标文件。如“政采云”平台上投标文件解密失败，同时投标人未按照规定时间及要求提供有效备份电子文件的，其投标无效。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：桐乡市公安局交通警察大队

地    址：桐乡市庆丰南路

传    真：/

项目联系人（询问）：闻先生

项目联系方式（询问）：0573-88102851

质疑联系人：沈先生

质疑联系方式：0573-88102851

2.采购代理机构信息

名    称：浙江荣正建设管理有限公司

地    址：桐乡市梧桐街道一舟商城1幢3楼

传    真：0573-88113277

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：18357385125

质疑联系人：陈女士

质疑联系方式：0573-88113277

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：桐乡市财政局政府采购监管科

地    址：桐乡市茅盾西路2号

传    真：/

联系人 ：沈先生

监督投诉电话：0573-88022840

八、采购公告，更正公告，中标公示等相关公告发布网址：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（浙江政府采购网）

九、“政采贷”政策：

中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于桐乡市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://tx.jxzbtb.cn/zxfw/005010/20191217/106895f3-0871-4959-804d-30ac7ef5274a.html。

十、其他说明：

    - 本项目实行电子投标，请按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“政采云”平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

    - 投标人应在开标前确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，完成CA数字证书办理，完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标人抓紧时间办理。

    - 投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装。

    - 投标文件制作及电子招投标具体流程请投标供应商登录“政采云”平台详见“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

第二章  投标须知及说明

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的浙江荣正建设管理有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指“第三章  采购内容及要求”中的实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 转包

本项目不允许转包。

  - 特别说明：

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标供应商推荐资格。

非单一产品采购项目中，招标文件中将标注“核心产品”，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按一家投标人认定（依照上款）。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该投标人所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动享受优惠的规定：

    - 涉及中小企业的，根据财库〔2020〕46号的规定执行。

    - 涉及监狱和戒毒企业的，根据财库〔2014〕68号的规定执行。

    - 涉及残疾人福利性单位的，根据财库〔2017〕141号的规定执行。

    - 中小型企业应提供《中小企业声明函》；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，投标人应按照澄清及修改后的招标文件要求投标。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式和效力

      - 投标文件要求为电子投标文件。电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密并递交；

  - 投标文件的组成（未注明原件的，均为提供复印件）

投标文件分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格文件】包括（但不限于）下列部份

      - 投标函；

      - 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码或“三证合一”、“五证合一”的营业执照复印件；

      - 分支机构参与投标的，须提供总公司（总机构）的《营业执照》复印件及总公司（总机构）的授权书（格式自拟）；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书；

      - 《中小企业声明函》；

      - 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

      - 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函（如有）。

    - 【技术商务文件】包括（但不限于）下列部份

      - 投标文件目录；

      - 投标服务（货物）清单及偏离表{品牌、型号、数量、详细技术指标（详细技术指标可另附）等，格式参照招标文件中服务（货物）清单，清单内容必须包括所有所投服务（货物）}；

      - 提供最新一个月（以招标文件发出时间为准）财务报表复印件；

      - 相关部门出具的最新一个月或最新一个季度（以招标文件发出时间为准）企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

      - 供应商的企业综合实力（格式自拟）；

      - 履行合同所需的设备、专业技术能力的证明材料和案例（格式自拟）；

      - 项目实施方案等（格式自拟）；

      - 服务承诺书；

      - 随机备品、备件（如有）；

      - 投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

    - 【报价文件】包括（但不限于）下列部份

      - 开标一览表；

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件请按照招标文件中的统一格式填写，电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密。

    - 《开标一览表》应要求按格式填写，不得自行删减内容。

    - 投标文件应对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

    - 投标人应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 所投货物如与采购需求在规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离，请在《投标货物清单及偏离表》中注明。如有正偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作无偏离。如有负偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作未实质性响应。

  - 投标报价

    - 投标报价请按招标文件中相关附表格式填写。

    - 投标报价应包含有关本项目的一切费用及税金。投标报价应包括购买货物和服务所需缴纳的所有的税费和货物发运到各采购单位指定地点及完成项目所需的一切费用。如有漏项，视同已包含在本项目中。如有漏项，视同已包含在本项目中。

    - 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

  - 投标有效期

    - 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标保证金

14本项目不收取投标保证金

- 投标文件的签署及规定

- 15电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 投标文件的递交、修改和撤销

  - 投标文件的递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

  - 投标文件的修改和撤销：

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 开标和评标

  - 开标

    - 电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或代理机构审核资格文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：投标截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标供应商。

    - 在评标期间,投标人应安排代表值守，以便参加电子询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误应按以下方法更正:

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经投标人应书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

  - 评标

    - 评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标供应商。

    - 投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（一般为三十分钟，具体以在线询标注明时间为准）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果投标人代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

    - 评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标供应商。

  - 保密

    - 开标后直到宣布授予中标供应商合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 投标无效的情形

  - 如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 《法定代表人授权书》上无投标人盖章或无法定代表人签字或盖章的；

    - 提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

    - 提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

    - 技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；

    - 技术商务文件未按规定提供投标货物清单（含品牌、型号、数量等）；

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供经CA签章的材料，投标人不能提供证明其报价合理性材料的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算控制价的；

    - 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证信息的；

    - 报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

    - 投标人提供虚假材料投标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

    - 评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；

    - 其他违反法律、法规的情形。

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，浙江荣正建设管理有限公司在中标供应商确定之日起2个工作日内通过“政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标供应商解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 中标供应商需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达我公司与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）各一正一副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担。

    - 邮寄地址为（桐乡市梧桐街道茅盾东路一舟商城1幢3楼,朱先生，0573-88113277）

    - 履约保证金：本项目不作要求。

    - 签订合同：中标供应商应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订），并经浙江荣正建设管理有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标供应商在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标供应商接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交浙江荣正建设管理有限公司鉴证。

    - 中标供应商不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（为一个工作日）届满之日起。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。

  - 供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制，解释权属采购代理机构。

- 第三章  采购内容及要求

一、项目背景

为进一步深化公安交通管理“放管服”改革，提高交管大厅办理各项车驾管业务的工作效率，创建良好的大厅环境、优化业务窗口的秩序，减少公众排队时长、杜绝随意插队现象，同时也能让公众对业务窗口民警的工作质量进行监督评价、督促民警优化执法形象，建设一套功能完善、理念先进的智慧大厅综合服务管理平台系统已成为当务之急。因此，结合全市车管所现状和部局要求，提出了本次智慧大厅综合服务管理平台及配套硬件运行环境的建设需求。

二、项目内容

本次项目内容包括：采购本次系统所需的配套软硬件设备，完成硬件设备的部署安装及调试并在嘉兴市本级智慧大厅综合服务管理平台基础上升级定制功能。

三、项目要求

3.1大厅综合服务管理平台软件升级要求

3.1.1要求能够对本期大厅业务综合管理系统整体架构进行合理设计，提供总体架构图、网络硬件部署架构图及业务流程图。要求投标人对支队大厅综合管理平台架构、业务量、基础运行环境及网络链路等情况有详细、客观分析。

要求在现有支队大厅综合服务管理平台软件进行升级，具体要求如下：

本次项目必须在前期项目基础上进行平滑升级，包括数据标准、接口规范、技术架构、开发语言、界面风格和操作规范上的继承性与延续性，系统的升级改造要求完全遵循前期的技术路线、基础标准、应用架构和数据加密标准、认证机制（投标文件中需承诺能够提供系统平滑升级的承诺函并加盖投标人公章）承诺函中承诺中标前或中标后能系统平滑升级均认可。

如中标人未按要求在原系统基础上完成无缝升级的，按违约处理，采购人有权取消合同并要求中标人按合同规定进行赔偿。

3.1.2群众定位二维码：群众在窗口办完业务用，过扫描座位的二维码进行等候；导办员可通过系统后台查询座位号和群众的对应信息，在制证完成后，可根据证件上群众信息，查找到对应的座位信息，将证件直接按位置送达群众。

3.1.3统计查询：①业务办理时长记录：支持从叫号开始，到下一次叫号，中间时长统计。②服务时长统计分析：系统对每个窗口的服务时长进行统计分析，并进行排名显示。③访客量统计：系统支持查看闸机运行状态、运行次数，对每日的访客量进行统计。④访客信息查询：系统支持查看访客信息，包括其进出时间、身份信息等。

3.1.4预置排队叫号终端操作软件，实现二代证读取、人证比对、服务评价、业务信息显示、工作人员姓名、工号、照片显示等相关功能。

3.2基础运行环境及配套硬件要求

3.2.1大厅列队服务器（1台）

| 设备名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 大厅队列服务器 | ≥10核2.2GHz处理器/≥32GB内存/≥600GB SAS 10K 2.5*2硬盘/550W*2/2U静轨 |

3.2.2列队显示屏（3台）

| 设备名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 队列显示屏 | 屏幕类型：竖向高清液晶显示屏；屏幕尺寸：55 寸； 屏幕比例：16：9（宽屏）；亮度：450cd/㎡； 分辨率：1920x1080；可视面积：1091.8mm×604mm； 支持视频格式：MPEG1(VCD)，MPEG2(DVD)，MPEG4，AVI，VOB； 支持音频格式：MP3；支持图片格式：JPEG、BMP； 主机性能：CPU：双核；内存：4G；硬盘：120G。 |

3.2.3导办取号设备（1台）

| 序号 | 设备名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助取号外屏 | 产品形态：触摸式取号外屏； 屏幕尺寸：32英寸；屏幕类型：液晶显示屏；屏幕比例：16：9（宽屏）；亮度：300cd/㎡；分辨率：1920x1080；可视面积：700mm×350mm；触摸屏：32寸多点红外触摸屏； 主机性能：CPU：I3；内存：4G；硬盘：120G； | 1台 |
| 2 | 热敏打印机 | 产品形态：热敏票据打印机； 宽幅：80mm；打印速度≥200mm/s；点密度：203 dpi × 203 dpi； 接口：内置 USB+串口 RS-232/双向并口;以太网口; | 1台 |
| 3 | 导办电脑 | 处理器：≥六核3.2GHz处理器 内存：配置8GB DDR4 2666V内存；存储：配置1TB 机械硬盘；显示器：配置1台23.8寸显示器； | 1台 |
| 4 | 二代证读卡器 | 设备类型：居民二代身份证阅读器； CPU ：24M 8bit高性能处理器；存储器：64KB片载Flash，4KB片载RAM； 非接触卡：支持符合Type A和Type B规范的非接触卡；读卡距离≥5cm； 安全模块：内置二代证读卡器安全模块，由公安部认证许可，符合中国第二代身份证阅读设备标准； 主机接口：1路HID USB DEVICE 2.0或1路RS232； 电源：DC 5V（通过USB接口供电）。 | 1台 |
| 5 | 高清摄像头 | 高清USB网络摄像头，照片像素≥500万，视频支持分辨率：720P，接口：USB 2.0。 | 1台 |

3.2.4窗口智能终端（8台）

| 设备名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 窗口智能终端 | 处理器：四核，可支持扩展应用开发； 系统：安卓 加密模块：支持芯片级加密，确保信息交互终端至PC的传输全程加密，保证数据的安全性以及可靠性 显示屏尺寸：10.1寸，分辨率1280x800，亮度>=250cd/m² 颜色质量：24位真彩色，支持防窥膜 触摸屏：电容和电磁双模屏，无故障点击次数>=100万次 电子签名感应方式：电磁感应方式 系统内存：2GB DDR3内存； 存储：eMMC flash 16GB存储； 提供摄像头模块、提供二代证读卡器模块、提供无源电磁笔； 支持自动开关机； 供电要求：支持外接电源（12V/1A 外置电源）； 连接方式：支持串口连接；支持USB连接，USB HID免驱； 开发联调：统一接口调试； 部署管理：配套管理工具，统一部署和升级。 |

3.2.5单通道摆闸（8台）

| 设备名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 单通道摆闸 | 指标项 技术规格 材质 AISI304 1.5mm，亚克力门板 尺寸 1400x200x1025mm 通道宽度 650mm 电源 AC 220V 50/60HZ 电机 24V/20W 直流高速电机 LED 指示灯板 4 个 读卡窗口 2 个 通行速度 约 40 人/分钟(常开) 30 人/分钟(常闭) 红外对射 8 对 工作环境 室内/室外 含手动按钮开关 结构 内部龙骨采用镀锌钢板或不锈钢板等防锈材料，厚度 3mm； 底部安装应采用镀锌钢板或不锈钢板等防锈材料，厚度不 低于 3mm，且每个边机具备 4 个以上的锚固孔位； 闸机机身采用无锁孔的内嵌式防盗结构设计； 内置漏电保护装置； 加密通讯接口控制闸机（RS485，可以选装 TCP 模块） 功能 闸机控制器具有记忆开闸功能； 在紧急情况下，设备自动解锁功能； 支持在软件中查看闸机运行状态、运行次数、获取当前闸 机摆门状态，支持维保提醒； 多种报警语音提示:尾随报警、逆向进入报警、非法闯入、 占用通道超时等。 |

3.2.6通道智能终端（4台）

| 设备名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 通道智能终端 | 设备尺寸：8 寸 G+G 电容触摸屏，支持多点 设备形态：支持壁挂式或支架式 摄像头：双目摄像头，活体防伪检测 补光灯：白光补光功能,支持动态调节补光灯亮度 光感：支持环境光检测功能，判断是否开启补光功能 体感：支持物体移动检测功能，有人靠近自动开启人脸识别应用 操作系统：安卓 处理器：RK3399 内存：2GB LPDDR3 网络：标准 10/100M/1000M 以太网接口 通讯协议：TCP/IP 通讯 识别速度：0.3S～1S 附件 含安装支架 |

3.2.7二代证识别模块（4台）

| 设备名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 二代证识别模块 | 支持二代身份证数据获取，包含身份证号码及身份证照片信息 身份证信息读取时间≤1 秒 |

3.2.8测温模块（4台）

| 参数名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 测量温度范围 | 0-300°（高低温没有限制） |
| 测量精度 | 0.3℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 响应时间 | 500mSec,95%响应 |
| 测试距离 | 小于50cm |
| 响应波长 | 5~14um |
| 接口 | 4 PIN 1.25mm排针 |
| 使用环境温度 | 0℃~50℃ |
| 使用环境湿度 | 10~95%RH 不凝结 |
| 使用电源 | DC 5V |

3.2.9自助区制证设备（1台）

| 序号 | 名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双目摄像头 | 双目摄像头：彩色300W像素，黑白130W像素 USB2.0视频输出接接口 USB接口5V供电 支持UVC 协议参,数调节 支持Windows2000、XP、7、8系统 |
| 2 | 触摸显示器 | 21.5寸显示屏 16:9电容式触摸屏 20ms的响应时间 最大1920*1080的分辨率 平均无故障时间（MTBF）:50,000小时 支持颜色:16.7M 亮度：250 (cd/m2) 对比度 (典型值):3000:1 功耗：18W MAX |
| 3 | 指纹仪 | 有效采集窗口：12.8mm*18mm 图像大小：256*360pixel 分辨率：500dpi 畸变率：＜1% 灰度等级：8bit 数据加密：AES-256 模块格式：独有型 模板大小：＜2048 bytes 通讯接口USB2.0兼容USB1.1 工作电压：5V,250mA 操作系统：Windows/Linux/Android 工作温度：-10℃~55℃ 工作湿度：0%~93% |
| 4 | 热敏打印机 | 打印方式：行式热敏打印 缺纸检测：支持 纸宽：58mm 打印宽度：48mm 分辨率：203 DPI 打印头寿命：50 km 打印速度：70 mm/s 纸的规格：58mm 宽，50mm直径 输入电源：DC 12V～24V,30W |
| 5 | 身份证阅读器 | RS232接口 阅读距离：0-2cm 阅读时间：<0.8s 工作频率：13.56MHz 电源:DC5V/1A |
| 6 | 彩色打印机 | 打印速度：黑白：13ipm，彩色：6.8ipm，4"x6"：37秒 最大打印幅面：A4 双面打印：自动 网络打印：支持无线/有线网络打印 接口类型：USB 耗材：墨盒型号 黑色墨水GI-80PGBK，彩色墨水GI-80C/M/Y 支持：Windows 10/8.1/7 SP1，Mac OS X10.10.5-10.11，Mac OS X10.12-10.14 电源电压：AC 100-240V，50/60Hz 耗电量：大约21W（工作） 工作噪音：50.5dB 环境参数： 工作温度：5-35℃ 工作湿度：10-90%RH 储存温度：0-40℃ 储存湿度：5-95%RH |
| 7 | UPS | 输入方式：单相输入 额定电压：220VAC 电压范围：140-290VAC 频率：50Hz 功率：1500VA/900W |
| 8 | 工控主机 | CPU: 3.2GHz，四核 内存：DDR3 8GB 硬盘：240GB固态硬盘（SSD） 系统：Win 7 64位 接口：RJ45 LAN*2；COM*10；USB*10 |
| 9 | 机器尺寸 | 850(L)*1045(W)*1755(H)mm |
| 10 | 机器重量 | 240Kg |
| 11 | 电源 | 电压：220V +/-10% AC(单相3线) 频率：50 HZ +/- 2 HZ 额定功率：1.0KW |

3.2.10 采购清单：

| 序号 | 品项名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大厅队列服务器 | 1 | 台 |  |
| 2 | 队列显示屏 | 3 | 台 |  |
| 3 | 导办取号设备 | 1 | 台 |  |
| 4 | 窗口智能终端 | 8 | 台 |  |
| 5 | 单通道摆闸（单边） | 8 | 台 |  |
| 6 | 通道智能终端 | 4 | 台 |  |
| 7 | 二代证识别模块 | 4 | 台 |  |
| 8 | 测温模块 | 4 | 套 |  |
| 9 | 自助区制证设备 | 1 | 台 |  |
| 10 | 大厅综合管理平台升级 | 1 | 项 |  |
| 11 | 系统安装实施服务 | 1 | 项 |  |

四、人员要求

投标人应本着认真负责的态度组织项目团队，提供项目组主要成员名单，为确保项目工期和实施质量，投标人需具提供10人（含）以上的项目团队，根据对项目的理解制定项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目负责人和技术负责人、组成人员及分工职责。投标人必须有可靠的服务保障包括有固定的服务机构，保证提供长期、稳定的技术服务。

五、履约期限：60日历天

| 建设阶段 | 时间要求 | 实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 合同签订后15天内 | 完成项目的需求分析、深化设计；完成升级前准备工作，完成软件升级工作； |
| 第二阶段 | 合同签订后60天内 | 完成系统开发、硬件到货安装、系统集成与联调测试；试运行及验收。 |

六、售后要求

维保三年。维保期内提供5*8小时系统运维响应及技术支持服务，针对系统故障可在1小时内响应，6小时以内到现场，24小时以内解决问题，包括故障排除、性能调优、技术咨询等。

七、付款方式

1、合同签订并具备实施条件后7个工作日内支付合同价的40%；

2、项目验收合格后7个工作日内支付剩余价款。

- 八、招标代理费

- 根据相关标准，领取中标通知书时，中标供应商一次性向招标代理单位一次性付清代理费9000元。

- 账户名称：浙江荣正建设管理有限公司

- 开户行：中国建设银行股份有限公司桐乡支行

- 帐号：33001637235050002009

第四章  有关格式参考范例

- 一、 投标文件封面

资格文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：          年    月     日

- 二、资格文件参考格式

1 、投标函

致：桐乡市公安局交通警察大队

根据贵方     （项目名称）   项目（项目编号：             ）的招标公告，本人经正式授权并代表投标人  （投标人名称）  提交资格文件、技术商务文件、报价文件，并声明如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2.我方已详细审查招标文件（含附件）及其修改（如有），对招标文件的合理性、合法性无异议。

3.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.本项目投标有效期自开标之日起 90 日。

5.如中标，我方将按招标文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录。

8.与本项目有关的一切事宜联系方式：

地址：

邮编：

电话：

传真：

被授权人(代表)签字或盖章：

投标人（盖章）：

日期:     年   月   日

2 、法定代表人（负责人）授权书

致：桐乡市公安局交通警察大队

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）以我方的名义参加          （项目名称），          （项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人签字或盖章：

附：法定代表人身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年    月    日

3、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （项目名称）    编号： （项目编号） 的采购活动，提供的以下货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （未列明行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为          万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大中企业的分支机构，不存在控股股东为大中企业的情形，也不存在与大中企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日 期：     年   月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目中小企业政策所属行业为未列明行业。

4、监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

三、技术商务文件参考格式

1、服务承诺书（投标人可自行编写）

| 序号 | 服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| … | 其他 |  |  |

投标人（盖章）：

日期：     年   月   日

2、投标服务（货物）清单及偏离表

| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 单位 | 招标要求 | 投标响应 | 正/负偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，请逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”。

投标人（盖章）：

- 日  期：     年     月     日

3、投标人认为需要的其他技术商务资料

（请参考评标办法中条款）

- 四、报价文件参考格式

1、开标一览表

| 标项名称 | 投标价总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 元 |  |
|  | 大写： 元整 |  |
| 履约期限：60日历天 |  |  |

注：投标报价应包含有关本项目的一切费用及税金，如有漏项，视同已包含在本项目中。

投标人（盖章）：

全权代表签字：

日期：     年   月   日

2、报价明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大厅队列服务器 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 队列显示屏 | 3 | 台 |  |  |
| 3 | 导办取号设备 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 窗口智能终端 | 8 | 台 |  |  |
| 5 | 单通道摆闸（单边） | 8 | 台 |  |  |
| 6 | 通道智能终端 | 4 | 台 |  |  |
| 7 | 二代证识别模块 | 4 | 台 |  |  |
| 8 | 测温模块 | 4 | 套 |  |  |
| 9 | 自助区制证设备 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 大厅综合管理平台升级 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 系统安装实施服务 | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 合计（元） |  |  |  |  |

- 五、合同及验收参考文本

桐乡市政府采购合同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照_________________________项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的__________________________________________________________。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）_________人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第_________项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为_________；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第______项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他
1、合同经甲、乙双方代表签章并经浙江荣正建设管理有限公司鉴证后即行生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交浙江荣正建设管理有限公司存档，一份报送桐乡市财政局政府采购监管科备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

1、本项目供货（调试）完成时间：     年    月    日 前。

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________。

甲方（采购人）：（盖章）              
法定（授权）代表：            
电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（浙江荣正建设管理有限公司）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

- 第五章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1.采购代理机构将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从“政采云”平台专家库里随机抽取，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

- 二、评标原则

2.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

3.本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标供应商。总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照技术商务得分由高到低顺序推荐。

4.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审，产生技术商务分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

5.评审结果经采购人确定后，代理机构在中标供应商确定之日起2个工作日内通过“政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

- 注意事项

6．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标人，投标人需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标人未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7.评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价（最高限价）的，为无效投标文件。 | 30 |
| 2 | 投标人实力 | 根据供应商企业的综合情况、公司实力、经营状况等酌情评分 | 2-4 |
|  |  | 根据供应商获得的奖项、体系认证情况、知识产权情况等内容酌情评分（提供相关证明材料） | 3-6 |
| 3 | 投标人业绩 | 根据供应商提供的自2019年1月1日以来的类似业绩证明材料（需提供合同复印件并加盖公章）进行评分，每提供1个业绩得1分 | 0-3 |
| 4 | 现状分析 | 对嘉兴现有大厅综合服务管理平台的系统架构、数据分布、硬件环境、业务量、数据量及功能截图等情况的分析的全面性、科学性等情况进行打分 | 4-8 |
| 5 | 技术参数 | 根据投标所选配软硬件设备的技术、性能指标和相关证明材料，对本项目的符合程度等情况进行综合打分 | 6-10 |
| 6 | 实施方案 | 根据供应商提供的实施方案进行打分，主要包括：方案的详细性、可行性、合理性（如何保证无缝对接升级等） | 4-8 |
|  |  | 根据供应商提供的保证项目实施进度、文明作业措施的方案的全面性、针对性等内容进行打分 | 3-6 |
| 7 | 项目实施人员 | 根据供应商提供的关于拟派的项目负责人的综合情况进行打分，主要包括：负责人相关工作经验、获得的证书情况、职称情况等进行打分（注：人员需同时提供相关社保证明材料） | 3-6 |
|  |  | 根据供应商提供的关于拟派的项目成员（包括技术负责人、项目实施人员）的综合情况进行打分，主要包括：成员的数量、岗位分配是否合理、成员的相关工作经验、获得的证书情况、职称情况等进行打分（注：人员需同时提供相关社保证明材料） | 2-5 |
| 8 | 应急响应 | 对应急突发事件响应措施的方案 | 2-5 |
| 9 | 售后服务 | 根据供应商提供的相关内容如：保修期、响应速度、服务内容、技术培训计划、用户评价函等方面进行综合评分 | 4-7 |
| 10 | 合理化建议及优惠承诺 | 根据供应商提供的合理化建议等进行评分，每采纳一条合理化建议或优惠承诺得1分，最高得2分 | 0-2 |

- 五、开评标程序

8.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由采购人代表对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）投标情形；

（4）在系统上公开各投标人的投标报价；

（5）评标委员会对报价文件进行评审，核准投标报价及计算报价分后，汇总技术商务分、报价分；

（6）在系统上公布评审结果，根据总分排序确定中标供应商。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。