2025年桐乡市河道堤防白蚁防治项目

公开招标文件

项目编号：YSCG（2025）07058号

- 采购组织形式：分散委托代理

- 采购单位：桐乡市水利局

采购代理机构：嘉兴艺森建设管理有限公司

2025年7月8日

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知及说明

一、 投标须知

二、 招标文件说明

三、 投标文件的编制

四、 投标保证金

五、 投标文件的签署及规定

六、 投标文件的递交、修改和撤销

七、 开标和评标

八、 投标无效的情形

九、 废标的情形

十、 授予合同

十一、 质疑与投诉

十二、 其他

第三章  采购内容及要求

第四章  合同条款及合同格式

第五章  有关格式参考范例

一、投标文件封面

二、资格文件参考格式

三、技术商务文件参考格式

四、报价文件参考格式

第六章  评标办法及开标程序

一、评标委员会的组成

二、评标原则

三、注意事项

四、评分标准

五、开评标程序

第一章 招标公告

项目概况

2025年桐乡市河道堤防白蚁防治项目的潜在供应商应在浙江政府采购网　https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取采购文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）获取（下载）采购文件，并于2025年7月28日14:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YSCG（2025）07058号

项目名称：2025年桐乡市河道堤防白蚁防治项目

最高限价（元）：985000

采购需求：

标项名称:2025年桐乡市河道堤防白蚁防治项目

数量: 1

预算金额（元）:985000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：河道堤防白蚁防治 (具体见采购文件第三章)

备注：

本项目合同履约期限:2025年8月底前完成白蚁防治普查；2025年10月底前完成精品试点及监测装置安装工作；2026年汛期前，完成白蚁隐患排查工作；一年内完成白蚁防治服务工作；设备维护质保及期限，至2026年12月31日。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业投标的，应符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定。（2）本项目仅面向中小微企业采购，划分标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定。本项目属于其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：/至2025年7月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网　https://login.zcygov.cn/user-login/#/login（用政采云注册帐号、密码进行系统登录后申请获取采购文件。获取路径：用户中心——项目采购——获取采购文件管理。）获取（下载）采购文件

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月28日14:00（北京时间）

投标地点（网址）：电子标书政采云上提交；备份资料邮寄或直接送至桐乡市梧桐街道逾桥东路602号，嘉兴艺森建设管理有限公司（联系人：顾女士，联系电话：18768322894）

开标时间：2025年7月28日14:00 （北京时间）

开标地点（网址）：桐乡市梧桐街道逾桥东路602号（嘉兴艺森建设管理有限公司）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）未经“政采云”平台获取采购文件的，其投标文件将被拒绝且不得对采购文件提起质疑投诉；（2）本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于桐乡市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅各银行政府采购贷款流程：http://tx.jxzbtb.cn/zxfw/005010/20191217/106895f3-0871-4959-804d-30ac7ef5274a.html。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：桐乡市水利局

地    址：桐乡市梧桐街道西街91号

传    真：/

项目联系人（询问）：金女士

项目联系方式（询问）：0573-88022761

质疑联系人：钟女士

质疑联系方式：0573-88035199

2.采购代理机构信息

名    称：嘉兴艺森建设管理有限公司

地    址：桐乡市梧桐街道逾桥东路602号

传    真：/

项目联系人（询问）：顾女士

项目联系方式（询问）：18768322894

质疑联系人：陈先生

质疑联系方式：0573-88988592

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：桐乡市财政局

地    址：桐乡市茅盾西路2号

传    真：/

联系人 ：沈先生

监督投诉电话：0573-88022840

第二章  投标须知及说明

- 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “采购代理机构”系指组织本次招标的嘉兴艺森建设管理有限公司。

    - “采购人”系指提出本次采购的采购委托单位。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类设备、软件、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 转包

本项目不允许转包。

  - 特别说明：

    - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，招标文件中将标注“核心产品”，多家投标人提供的核心产品品牌均相同的，按一家投标人认定（依照上款）。

    - 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人自身所拥有。

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动享受优惠的规定：

    - 涉及小型、微型企业的，根据财库[2020]46号的相关规定执行。

    - 涉及监狱和戒毒企业的，根据财库〔2014〕68号）的相关规定执行。

    - 涉及残疾人福利性单位的，根据财库[2017]141号的相关规定执行。

    - 小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

- 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改：采购代理机构可按照相关程序对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，投标人应按照澄清及修改后的招标文件要求投标。

- 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人请按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

    - 投标文件的形式和效力

      - 投标文件要求为电子投标文件。电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密并递交；

  - 投标文件的组成

投标文件分为【资格文件】、【技术商务文件】和【报价文件】三部分。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

    - 【资格文件】包括（但不限于）下列部分

      - 投标函；

      - 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码、社保代码，或“三证合一”、“五证合一”的营业执照复印件；

      - 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

      - 中小企业声明函；

      - 残疾人福利性单位声明函（如有）；

      - 监狱企业提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，格式自拟）；

      - 分支机构参与投标的，须提供总公司（总机构）的《营业执照》复印件及总公司（总机构）的授权书（格式自拟）；

      - 法定代表人（负责人）授权委托书,如是法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件。

    - 【技术商务文件】包括（但不限于）下列部分

      - 投标文件目录；

      - 服务技术偏离表；

      - 上一月（以招标文件发出时间为准）财务报表复印件；

      - 相关部门出具的上一月（以招标文件发出时间为准）企业纳税情况和社保基金缴纳情况证明材料；

      - 售后服务网点介绍、服务内容、措施和售后服务承诺书；

      - 履行合同所需的设备、专业技术能力的证明材料和案例；

      - 针对本项目的技术力量配备，投入项目组成员汇总表；

      - 针对本项目的完整实施方案，包括项目组织机构和各部分项目进度计划等；

      - 投标人认为需要的其他技术商务资料（请参考评标办法中条款）。

    - 【报价文件】包括（但不限于）下列部分

      - 开标一览表、报价明细表；

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件请按照招标文件中的统一格式填写，电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件要求制作、加密。

    - 《开标一览表》应要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件应对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件的内容资料不详，将可能会导致投标被拒绝。

    - 投标人应当在投标文件中予以特别说明，告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，否则，采购代理机构可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 所投服务如与采购需求有偏离，请在《服务技术偏离表》中注明。如有正偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作无偏离。如有负偏离未在偏离表中写明的，将可能被视作未实质性响应。

12.投标报价。

12.1投标报价请按招标文件中相关附表格式填写。

12.2投标总价中必须包括含人工费、设备费、运输、调查费、专家（评审）论证费、管理费、税费等完成本项目所需一切费用。

12.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.投标有效期

13.1投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

13.2特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

- 投标保证金

14本项目不收取投标保证金

- 投标文件的签署及规定

- 15电子投标文件按“政采云”平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”（请投标供应商登录“政采云”平台政府采购电子卖场后，点击链接https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na以获取最新操作指南）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

- 投标文件的递交、修改和撤销

  - 投标文件的递交：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标、响应文件，将被拒收。

  - 投标文件的修改和撤销：

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件：递交投标文件截止时间之前补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

- 开标和评标

  - 开标

    - 电子投标文件开标

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

（2）由采购人代表或采购代理机构代理机构审核资格文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格。

（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：

1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）；

2）截止时点：投标截止时间前3年内；

3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。

4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。

5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标人。

    - 在评标期间,投标人应安排代表值守，以便参加电子询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误应按以下方法更正:

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上顺序修正，修正后的报价经投标人应书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

（2）电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

  - 评标

    - 评标原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以在“政采云”平台在线询标，要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容（招标文件其它地方有规定处理方法的除外）作必要的澄清或说明，投标人应通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间（三十分钟）内作出澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标小组在评标中发现的算术错误并进行核实的修改不在此列。如果投标人代表未按评标委员会要求在“政采云”平台作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

    - 评标报告：评标委员会完成评审后，向采购代理机构提交经各评标委员会成员签字的评审结果报告，并按评审办法推荐中标人。

  - 保密

    - 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

- 投标无效的情形

23如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

23.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

23.2《法定代表人授权书》上无投标人盖章或无法定代表人签章的；

23.3提供不确定的、有选择性的技术方案或有附加条件的技术方案的；

23.4提供不确定的，有选择性的报价或有附加条件的报价的；

23.5在技术评审时，投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

23.6不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

23.7上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

23.8不同供应商的投标（响应）文件的内容存在三处（含）以上错误一致且无法合理解释的；

23.9不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致且无法合理解的；

23.10资格文件、技术商务文件中出现报价文件或者其他能体现报价的描述；

23.11技术商务文件未按规定提供投标货物清单（含品牌、型号、数量等）；

23.12评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供经CA签章的材料，投标人不能提供证明其报价合理性材料的；

23.13报价超过招标文件中规定的预算控制价(最高限价)的；

23.14报价文件中的《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

23.15投标人提供虚假材料投标的；

23.16投标人串通投标的；

23.17电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

23.18其他违反法律、法规的情形。

- 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了预算控制价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

- 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评审结果经采购人确定后，嘉兴艺森建设管理有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过 “政采云”平台发布采购结果公告，并同时签发中标通知书。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。采购代理机构无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 中标人需在中标通知书发出之日起七个工作日内，邮寄送达嘉兴艺森建设管理有限公司与电子投标文件内容一致的纸质投标文件（含资格文件、技术商务文件、报价文件，请加封面，格式见附件）各一正二副，邮寄公司统一采用EMS或顺丰，快递费用由投标供应商承担。

    - 邮寄地址为（桐乡市梧桐街道逾桥东路602号，收件人：顾女士，联系电话：18768322894）

    - 履约保证金：本项目不设置履约保证金。

    - 签订合同：中标人应按《中标通知书》的要求与采购人在中标通知书发出后三十日内签订合同（建议在采购结果质疑期满后签订），并经嘉兴艺森建设管理有限公司鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交嘉兴艺森建设管理有限公司鉴证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

- 质疑与投诉

- 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商质疑

    - 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日指：

（1）对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限为自采购公告发布之日起；

（2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起；

（3）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起；

（4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限（为一个工作日）届满之日起。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见浙江政府采购网办事指南。

  - 供应商投诉

质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

- 招标代理服务费

本项目的采购委托代理费由中标单位承担，领取成交通知书时，中标人应向嘉兴艺森建设管理有限公司一次付清代理服务费8000元。

服务费以银行划账方式按下列要求提交：

收款人：嘉兴艺森建设管理有限公司

开户银行：浙商银行嘉兴桐乡支行

账号：3350020110120100132610

- 其他

  - 解释权：本招标文件解释权属采购人。

  - 联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：嘉兴艺森建设管理有限公司（桐乡市梧桐街道逾桥东路600号）       邮编：314500

联系人：顾女士       答疑咨询电话：18768322894

- 第三章  采购内容及要求

- 一、采购内容及要求

- 1.1项目背景

根据《关于做好水利工程白蚁等害堤动物隐患应急整治工作的通知》（办运管〔2023〕119号）、《水利工程白蚁防治工作指导意见》、《浙江省水利厅关于加强水利工程蚁患防治工作的意见》（浙水运管〔2023〕7号）等文件要求，各地应高度重视白蚁等害堤动物防治，抓紧开展白蚁等害堤动物隐患应急整治，建立完善白蚁等害堤动物防治长效机制；到2025年，白蚁防治基础研究和技术创新体制机制初步形成，白蚁危害预防、发现、治理能力和水平明显提升，白蚁危害险情发生率显著降低；到2030年，水利工程白蚁防治常态化机制全面建立，白蚁危害预防、发现、治理全过程实现绿色、智能、高效管理，白蚁危害得到全面控制。要健全蚁患综合防治工作体系，完善体制机制，落实防治责任，加强白蚁生存活动习性规律研究，强化“发现于早、防治于小”的措施，着力提升蚁患防查治能力和水平，全面消除堤坝上的成年巢，遏制减少幼年巢，阻断周边环境蚁患蔓延危害，最大程度降低水利工程蚁患风险水平，牢牢守住水利工程安全底线。

桐乡市积极响应国家政策，根据水利部《水利工程白蚁防治工作指导意见》及浙江省“早、长、常”防治原则，结合桐乡市2025年堤防管理需求，本次采购以“以防为主、科技赋能”为核心，覆盖总长约1400余公里的堤防，重点新增探巢技术应用及智能监测设备扩容，确保白蚁危害“治小、治早、治住”。

- 1.2服务内容

1、2025年8月底前，对桐乡市河道堤防（总计长度约1400公里），开展白蚁隐患普查工作，并编制普查报告，提供1年的白蚁防治服务及其它技术服务，要求配备不少于10000包的白蚁诱杀包；若发现潜在蚁巢需进行灌浆治理。

2、2026年汛期前，对桐乡市河道堤防（总计长度约1400公里），开展白蚁隐患排查工作并进行治理，并其它技术服务。

3、根据河道堤防白蚁危害等级评定情况确定白蚁危害重点区域，提供白蚁全自动监测预警系统服务，包括提供不少于200套的监测设备及安装服务，1年的监测装置检查维护和处理服务，完成其他白蚁防治相关技术支撑服务。

4、根据河道堤防白蚁危害等级评定情况选取部分堤段作为白蚁防治精品试点区域，布设环境监测站不少于4套，每个环境监测站需安装水位监测、墒情监测、ph监测等与白蚁生长相关因素的传感器，实时监测环境数据，要求数据与白蚁监测设备数据在同一平台上展示，分析白蚁与环境因素的关系以及蚁巢潜在的位置；同时利用蚁巢探测仪器对潜在蚁巢进一步分析确认，长度不小于10km；若确为蚁巢，需进行灌浆治理，不少于2处。

5、对上一年度安装完成的500套白蚁监测设备进行维护更新。其中装置内部损坏作换芯处理，整体损坏需更换设备重新埋设（更换的设备数量不计入年度新安装设备数量中）。维修更新装置同步录入后台数据库，并且要求500套维护设备与新装200套设备的数据在同一平台上展示。重新埋设部分装置包含在维护更换费用内，全部监测设备维护期限至2026年12月31日。

- 1.3总体要求

- 1.3.1白蚁危害普查/排查及防治服务要求

2025年8月底前，对桐乡市河道堤防（总计长度约1400公里），开展白蚁隐患普查工作，并将普查结果上报省部级平台，提供1年的白蚁防治服务，要求配备不少于10000包的白蚁诱杀包；若发现潜在蚁巢需进行灌浆治理。

2026年汛期前，对桐乡市河道堤防（总计长度约1400公里），开展白蚁隐患排查工作并进行治理，并将排查结果上报省部级平台。

- 1.3.1.1普查/排查内容要求

桐乡市河道堤防（总计长度约1400公里），要求安排技术人员采用人工踏勘法进行白蚁危害现场调查。人工踏勘法检查包括以下内容：

（1）蚁患区与蚁源区（含公园园林植被绿化，要求按照浙江省城市公园白蚁防治技术导则（试行）的要求）白蚁活动的地表迹象，例如泥被泥线、蚁路蚁道、分飞孔、蚁巢伞、炭角菌等外露特征；

（2）蚁患区与蚁源区内树木、植被和建筑物等白蚁危害的情况；

（3）蚁患区发生湿坡、散浸、漏水、跌窝、滑坡等现象的部位是否存在白蚁活动的地表迹象；

（4）蚁患区与蚁源区地面白蚁巢真菌指示物生产与分布情况；

（5）在有可能有白蚁活动的部位，将白蚁喜食的植物根部翻开，检查是否有白蚁活体及蚁路等活动迹象；

（6）疑似存在蚁巢区域需单独标记并重点关注。

- 1.3.1.2白蚁危害等级评定要求

现场调查过程中，需要记录白蚁危害点、白蚁危害情况以及白蚁种类等相关信息，并填写白蚁危害等级评定表，整理归档。

- 1.3.1.3白蚁防治要求

（1）若发现白蚁活体应采用投放诱杀包的方式杀灭白蚁。白蚁灭杀药物选择应遵循农药管理以及堤坝白蚁防治相关规定。

（2）在白蚁活动的重点区域埋设白蚁监测设备，对白蚁危害情况进行实时监控，及时发现白蚁入侵并采取灭治措施，做到“早发现、早治理”，切实保护堤防本体的安全。

（3）白蚁活动高峰期在未埋设监测点的堤段区域，投放适量的白蚁诱杀包。其中埋设的区域主要在蚁患区（背水坡、迎水坡）、蚁源区（堤脚端与堤身结合部），以达到逐步消灭、控制白蚁危害的目的。

（4）在白蚁容易转移至堤身危害的堤段，采取埋设诱杀包的方式预防白蚁转移至堤身危害。

（5）发现蚁巢的区域需要进行灌浆治理。

- 1.3.1.4白蚁诱杀包要求

应采用高效、低毒、低残留、环境友好型白蚁防治药物。选用的白蚁防治药物应符合国家农药管理的有关规定，并遵照产品说明书使用，不同类型的药物不得擅自混配使用。

- 1.3.1.5药物灌浆工艺要求

药物灌浆适用于白蚁危害严重堤坝的白蚁治理，需满足下列要求：

（1）蚁道灌浆宜从分飞孔或口径2cm以上的蚁道灌进药物泥浆，蚁道较多时，先灌蚁道口较大和上方的蚁道，后灌中部和下方的蚁道；

（2）钻孔灌浆时，可在蚁巢区内按梅花状布孔，孔距1.0～1.5m,在初步定位蚁巢附近，孔距加密至0.5m。钻孔采用机械钻孔或人工钢锥造孔，钻孔深度3～5m；钻孔应铅直，避免串孔；

（3）应遵循少灌多复、灌满为止的原则。局部灌浆最后一次灌浆与前次灌浆应间隔三天以上。

- 1.3.2白蚁全自动监测预警系统服务

- 1.3.2.1白蚁全自动监测预警装置技术参数要求

1）外壳拉伸强度：≥80MPa；

2）外壳弯曲强度：≥100MPa；

3）外壳悬臂梁冲击强度：≥15KJ/㎡；

4）外壳抗紫外线老化强度：≥4级；

5）★外壳防腐等级：≥C5等级；（提供具有CMA或者CNAS认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖厂家公章）

6）外壳阻燃性：满足阻燃性要求；

7）★供电：电池供电、电池续航≥3年；（提供具有CMA或者CNAS认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖厂家公章）

8）信号传输频次：要求满足1天/次；

9）电路部件防护等级：IP68；

10）★报警准确率：＞95%；（提供具有CMA或者CNAS认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖厂家公章）

11）工作温度：-10℃~70℃；

12）工作湿度：5%~95%RH。

注：投标时须提供设备的品牌型号，要求与项目交付时相同。

- 1.3.2.2终端操作平台要求

终端操作平台可构建白蚁实时监测网络，形成“实时监测-自动预警-灭杀指派-反馈归档”的闭环监测处置流程，实现白蚁病虫害监测处置信息化、智能化，提升堤防安全监管工作效能，功能如下：

（1）对白蚁监测点状态进行24小时连续在线监测，有蚁报警数据实时上报；其他监测状态数据采用定时上报。每日监测次数和工作方式可以远程设置。

（2）系统功能集监测、预警、灭杀、再监测一体化，操作简便，包含PC 端、移动端小程序，随时随地查看监测点状态。

（3）系统拥有完整闭环的报警处置流程，避免报警无人管、设备停止无人过问，确保政府的有效投入。

（4）系统能够展示环境监测站数据，对河道水位、墒情（土壤湿度、温度）、土壤ph值进行24小时连续在线监测，并与白蚁监测装置数据融合，构建“环境因子-白蚁活动”关联分析，自动识别蚁巢潜在风险区域，最终将分析结果存入数据库。

（5）系统能够展示所有白蚁相关监测、运维服务数据，包括500套上一年度安装的白蚁监测设备的连续在线监测数据及其运维服务数据、200套新建设的白蚁监测设备的连续在线监测数据及其运维服务数据、4套环境监测站监测分析数据。

- 1.3.2.3监测点设置要求

综合考虑桐乡市河道堤防防洪效益、环境效益以及社会效益，拟从中根据普查后明确的白蚁危害等级确定相关河道堤防作为200套的白蚁监测设备的安装区域。

- 1.3.2.4监测装置检查维护和处理要求

维护与检查的具体工作内容如下：

（1）水利工程电脑终端管理平台的操作应用。

（2）监测点有蚁报警后，应定期采取治理措施。其中4月~10月为白蚁活动活跃期，视各个堤防的报警情况每月进行1~3次白蚁治理；11月~次年3月，白蚁活动减少，治理时间可适当延长。

（3）监测站断电报警、监测点低电量电压报警、丢失报警等，应及时到现场查看处理。

（4）白蚁灭杀处理后，经复查确认后，及时更换监测点的诱集触发模块。

（5）调整松动、积水和遭破坏的监测点的安装位置，重新安装。

（6）每年白蚁分飞季节之前，全面人工开盖检查所有监测仪，发霉、腐烂的诱集触发模块全部进行更换，保持其对白蚁的引诱性。

- 1.3.3.白蚁防治精品试点

针对人工勘察蚁巢效率低、全线仪器探测成本高的实际难题，拟选取白蚁危害高发、典型地质条件的堤防段落建设精品试点区域4个，每个试点区域长度要求≥2公里。沿试点区域堤段，建设不少于4套环境监测站（监测河道水位、土壤墒情、土壤PH值），监测数据接入终端操作平台，与白蚁监测装置数据融合，构建“环境因子-白蚁活动”关联分析模型，自动识别蚁巢潜在风险区域，结合探地雷达（长度不小于10km），通过“环境因子监测+精准探测验证+靶向灌浆治理”的技术路径，构建水利工程白蚁隐患智能防控示范场景，为提高桐乡市堤防白蚁防治效果，最终须提交算法模型和成果报告。

为了收集堤防环境数据，需建设包含河道水位、堤防土壤墒情、土壤PH的环境监测站不少于4套，用于实时采集堤防的土壤湿度、温度、PH值数据及河道水位。具体设备清单如下：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能感控终端（含软件） | 4 | 台 | 附：主要设备技术参数要求 | 通讯传输采集 |
| 2 | 终端通讯设备 | 4 | 项 | 3年，流量不低于360M/年 |  |
| 3 | 土壤墒情传感器 | 4 | 个 | 附：主要设备技术参数要求 | 监测湿度及温度 |
| 4 | 土壤PH值传感器 | 4 | 个 | 附：主要设备技术参数要求 | 监测土壤PH值 |
| 5 | 河道水位传感器 | 4 | 个 | 附：主要设备技术参数要求 | 监测河道水位 |
| 6 | 太阳能供电系统 | 4 | 套 | 太阳能板：单晶硅不小于18V/80W，蓄电池：胶体80AH/12V | 太阳能供电 |
| 7 | 充电控制器 | 4 | 个 | 附：主要设备技术参数要求 |  |
| 8 | 设备安装套件 | 4 | 套 | 包含设备箱、空开、防雷模块、接地桩、设备围栏、标识牌等 |  |
| 9 | 支架、线缆及附件 | 4 | 套 | 含太阳能固定支架、线缆等安装所需附件 |  |
| 10 | 配套土建设施 | 4 | 套 | 含土建材料及施工和设备安装等 |  |
| 11 | 技术服务 | 4 | 套 | 现场设备调试 |  |
| 12 | 维护费 | 4 | 套 | 1年维护 |  |

- 附：主要设备技术参数要求

- （一）智能感控终端（含软件）

1）远程通讯功能：支持GPRS、以太网等两种方式的远程通讯功能；

2）数据采集接口：2路模拟量输入接口，2路数字量输入接口，2路RS485通讯接口；

3）存储容量：集成16Mb以上的外部Flash，断网自动补发、断电数据保护；

4）工作电源：可太阳能板供电或开关电源供电 ；

5）电源输出：支持2路以上DC12V/0.5A电源输出，可为各种传感器、变送器提供直流电源；

6）防雷：要求能够实现电源防雷；

7）★工作电流：通讯状态电流≤150mA，静态值守电流≤2mA；（提供具有CMA或者CNAS认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖厂家公章）

8）★抗高温能力：具有在75℃以上的高温下，设备持续正常工作6个小时以上；（提供具有CMA或者CNAS认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖厂家公章）

9）环境湿度：10%－90%，无结露；

10）支持实时采集各类传感器数据，可用于水位、水环境、土壤环境监测等各种应用场景；

11）★可通过对应的物联网平台或手机终端仿真图形化界面进行对应接口的远程配置，实现开启或者关闭静态值守模式；（提供具有CMA或者CNAS认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖厂家公章）

12）★可通过对应的物联网平台或手机终端对外界的模拟量、数字量、RS485传感器设备进行远程配置验证，实现远程控制、逻辑保护的配置功能，并能正常输出开关量信号。（提供具有CMA或者CNAS认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖厂家公章）

注：投标时须提供设备的品牌型号，要求与项目交付时相同。

- （二）土壤墒情传感器

- 1）供电方式：支持外部供电，工作电压12V；

2）★通讯方式：支持RS485；（提供具有CMA或者CNAS认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖厂家公章）

3）★土壤体积含水率：

测量土层：≥三层；

测量范围：0~100%；

测量精度：±3%；

分辨率：0.1%；

测量稳定时间：2秒；

响应时间：<1秒；

测量主频：100MHZ；

（以上参数提供具有CMA或者CNAS认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖厂家公章）

6）★土壤温度：

测量范围：-35℃～80℃

测量精度：±0.1℃

分辨率：0.1℃

（以上参数提供具有CMA或者CNAS认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖厂家公章）

7）工作温度：-35℃～85℃；

8）工作湿度：0-100%RH；

9）★防水性能：地面部分IP67，地下部分IP68；（提供具有CMA或者CNAS认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖厂家公章）

10）★防腐等级：≥C5。（提供具有CMA或者CNAS认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖厂家公章）

注：投标时须提供设备的品牌型号，要求与项目交付时相同。

- （三）土壤PH值传感器

1）测量范围： 0-14pH

2）准 确 度： ±0.1pH

3）分 辨 率： 0.01pH

4）响应时间：＜10秒

5）供电方式：DC 12V-24V

6）输出形式：RS485

7）工作环境：温度0~80℃，湿度0~95%RH

8）功耗：≤0.2W

9）壳体材质：防水塑料外壳

注：投标时须提供设备的品牌型号，要求与项目交付时相同。

- （四）河道水位传感器

1）工作原理：120~126GHz FMCW；

2）发射功率：20Bm(自适应调节)；

3）量程：0.05~40m；

4）响应时间：最快100ms；

5）精度：±1mm；

6）天线形式：透镜天线；

7）分辨率：0.5mm；

8）工作温度：-40℃~+85℃；

9）波束角：4°；

10）防护等级：IP68；

11）通信协议：RS-485，ModBus；

12）工作电压：12vDc(9~18vDc)；

13）安装方式：支架安装；

14）典型功耗：10mA；

15）防雷等级 ：6Kv 雷击浪涌。

注：投标时须提供设备的品牌型号，要求与项目交付时相同。

- （五）充电控制器

1）充电功能：在充电电压＞电池电压时，实现对电池的充电功能；

2）★充电保护功能：在电池电压≥充保护电压时，系统自动停止充电；（提供具有CMA或者CNAS认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖厂家公章）

3）在电池电流≥充保护电流时，系统会自动减小充电电流；

4）★电池欠电保护功能：在电池电压≤欠电电压时，系统自动停止电池负载供电；（提供具有CMA或者CNAS认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖厂家公章）

5）★在电池电压≥负载执行电压，系统自动开启电池负载供电；（提供具有CMA或者CNAS认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖厂家公章）

6）★读取功能：可通过Modbus RTU协议读取：负载电压、负载电流、负载功率、负载电能。（提供具有CMA或者CNAS认证的省级及以上检测机构出具完整的检测报告，且报告中有对应的指标参数，并加盖厂家公章）

注：投标时须提供设备的品牌型号，要求与项目交付时相同。

- 1.3.4白蚁监测设备维护更新要求

1）维护设备范围：上一年度安装完成的500套白蚁监测设备和本项目新装的200套白蚁监测设备；

2）设备内容：装置内部损坏作换芯处理、整体损坏重新埋设，维修更新装置同步录入后台数据库，费用由中标单位承担；

3）监测数据展示：求500套维护设备与新装200套设备的数据在同一平台上展示；

4）监测装置检查维护和处理要求，按1.3.2.4要求。

- 1.3.5本次服务河道堤防范围

表1：圩区堤防情况统计表

| 序号 | 堤防名称 | 堤防级别 | 堤防长度(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堰头圩区堤防 | 4级 | 16084 |
| 2 | 陆家浜圩区堤防 | 4级 | 2771 |
| 3 | 益星圩区堤防 | 4级 | 11796 |
| 4 | 桃园圩区堤防 | 4级 | 9226 |
| 5 | 光明圩区堤防 | 4级 | 9799 |
| 6 | 李家坝圩区堤防 | 4级 | 7289 |
| 7 | 西塘桥圩区堤防 | 4级 | 1213 |
| 8 | 石矶圩区堤防 | 4级 | 7498 |
| 9 | 东田圩区堤防 | 4级 | 10133 |
| 10 | 中浜圩区堤防 | 4级 | 3618 |
| 11 | 屈家浜圩区堤防 | 4级 | 7817 |
| 12 | 长浜圩区堤防 | 4级 | 6844 |
| 13 | 五丰圩区堤防 | 4级 | 15465 |
| 14 | 桑园桥圩区堤防 | 4级 | 3535 |
| 15 | 市头圩区堤防 | 4级 | 10365 |
| 16 | 梧桐圩区堤防 | 4级 | 12254 |
| 17 | 塘南圩区堤防 | 4级 | 25254 |
| 18 | 杨树浜圩区堤防 | 4级 | 2768 |
| 19 | 晚村道村圩区堤防 | 4级 | 7478 |
| 20 | 皂林圩区堤防 | 4级 | 9299 |
| 21 | 西经桥圩区堤防 | 4级 | 3077 |
| 22 | 崇福城中圩区堤防 | 4级 | 13663 |
| 23 | 浪桥圩区堤防 | 4级 | 4796 |
| 24 | 张家桥圩区堤防 | 4级 | 5515 |
| 25 | 史桥圩区堤防 | 4级 | 10396 |
| 26 | 羔羊圩区堤防 | 4级 | 27884 |
| 27 | 墙里圩区堤防 | 4级 | 2319 |
| 28 | 千金圩区堤防 | 4级 | 9306 |
| 29 | 一浪桥圩区堤防 | 4级 | 12902 |
| 30 | 岑山圩区堤防 | 4级 | 5877 |
| 31 | 裕丰圩区堤防 | 4级 | 10407 |
| 32 | 和平圩区堤防 | 4级 | 8341 |
| 33 | 杨西浜圩区堤防 | 4级 | 4763 |
| 34 | 朝阳桥圩区堤防 | 4级 | 19553 |
| 35 | 新星圩区堤防 | 4级 | 18002 |
| 36 | 南王圩区堤防 | 4级 | 10527 |
| 37 | 北蒋圩区堤防 | 4级 | 8900 |
| 38 | 泥司浜圩区堤防 | 4级 | 13672 |
| 39 | 新河东圩区堤防 | 4级 | 12152 |
| 40 | 戴家桥圩区堤防 | 4级 | 24451 |
| 41 | 石林圩区堤防 | 4级 | 9949 |
| 42 | 泉溪圩区堤防 | 4级 | 5649 |
| 43 | 义马圩区堤防 | 4级 | 15501 |
| 44 | 坟头村圩区堤防 | 4级 | 3319 |
| 45 | 联庄圩区堤防 | 4级 | 17039 |
| 46 | 后阳圩区堤防 | 4级 | 17368 |
| 47 | 鸭子港圩区堤防 | 4级 | 4871 |
| 48 | 青石圩区堤防 | 4级 | 25020 |
| 49 | 邮亭头圩区堤防 | 4级 | 20937 |
| 50 | 坝桥圩区堤防 | 4级 | 13642 |
| 51 | 金家浜圩区堤防 | 4级 | 11174 |
| 52 | 晒头圩区堤防 | 4级 | 5179 |
| 53 | 薛家坝圩区堤防 | 4级 | 3867 |
| 54 | 河如圩圩区堤防 | 4级 | 2358 |
| 55 | 鱼家浜圩区堤防 | 4级 | 1666 |
| 56 | 上莫圩区堤防 | 4级 | 7928 |
| 57 | 塌桥圩区堤防 | 4级 | 6969 |
| 58 | 裁衣篼圩区堤防 | 4级 | 2727 |
| 59 | 乌镇圩区堤防 | 4级 | 32047 |
| 60 | 中塔圩区堤防 | 4级 | 4199 |
| 61 | 东浜头圩区堤防 | 4级 | 29316 |
| 62 | 曲尺浜圩区堤防 | 4级 | 4156 |
| 63 | 王良亭子圩区堤防 | 4级 | 12909 |
| 64 | 钮家埭圩区堤防 | 4级 | 4951 |
| 65 | 南浜圩区堤防 | 4级 | 6025 |
| 66 | 南舍埭圩区堤防 | 4级 | 8182 |
| 67 | 张户港圩区堤防 | 4级 | 8673 |
| 68 | 沐恩桥圩区堤防 | 4级 | 16242 |
| 69 | 元帅庙圩区堤防 | 4级 | 20683 |
| 70 | 吕字圩圩区堤防 | 4级 | 1852 |
| 71 | 大麻圩区堤防 | 4级 | 6988 |
| 72 | 谢家门圩区堤防 | 4级 | 2582 |
| 73 | 泗渡洋圩区堤防 | 4级 | 16350 |
| 74 | 河山圩区堤防 | 4级 | 6514 |
| 75 | 牵路桥圩区堤防 | 4级 | 2586 |
| 76 | 界境圩区堤防 | 4级 | 2994 |
| 77 | 通河桥圩区堤防 | 4级 | 448 |
| 78 | 塘北圩区堤防 | 4级 | 21468 |
| 79 | 荣星圩区堤防 | 4级 | 7071 |
| 80 | 安兴圩区堤防 | 4级 | 16983 |
| 81 | 陈家埭圩区堤防 | 4级 | 9052 |
| 82 | 转水河圩区堤防 | 4级 | 2387 |
| 83 | 西干河圩区堤防 | 4级 | 13435 |
| 84 | 许家湾圩区堤防 | 4级 | 2893 |
| 85 | 灵安圩区堤防 | 4级 | 7300 |
| 86 | 新河西圩区堤防 | 4级 | 8598 |
| 87 | 小圆头圩区堤防 | 4级 | 8458 |
| 88 | 千村圩区堤防 | 4级 | 2707 |
| 89 | 上市圩区堤防 | 4级 | 17633 |
| 90 | 众安圩区堤防 | 4级 | 3948 |
| 91 | 百亩园圩区堤防 | 4级 | 7928 |
| 92 | 联丰圩区堤防 | 4级 | 17906 |
| 93 | 长新圩区堤防 | 4级 | 11637 |
| 94 | 吉字浜圩区堤防 | 4级 | 4805 |
| 95 | 双美桥圩区堤防 | 4级 | 10365 |
| 96 | 永丰圩区一圩区堤防 | 4级 | 12002 |
| 97 | 单桥圩区堤防 | 4级 | 12286 |
| 98 | 夜明圩区堤防 | 4级 | 8487 |
| 99 | 木长桥圩区堤防 | 4级 | 11663 |
| 100 | 油车桥圩区堤防 | 4级 | 6258 |
| 101 | 护池塘圩区堤防 | 4级 | 9112 |
| 102 | 龙南圩区堤防 | 4级 | 10255 |
| 103 | 娄上圩区堤防 | 4级 | 10600 |
| 104 | 杨家桥圩区堤防 | 4级 | 9065 |
| 105 | 陈家村圩区堤防 | 4级 | 5334 |
| 106 | 联星圩区堤防 | 4级 | 17906 |
| 107 | 周安圩区堤防 | 4级 | 1844 |
| 108 | 南沈门圩区堤防 | 4级 | 6534 |
| 109 | 谢家埭圩区堤防 | 4级 | 4354 |
| 110 | 柏家木桥圩区堤防 | 4级 | 12356 |
| 111 | 荡头圩区堤防 | 4级 | 2708 |
| 112 | 华台圩区堤防 | 4级 | 9404 |
| 113 | 东港圩区堤防 | 4级 | 12511 |
| 114 | 中群圩区堤防 | 4级 | 20613 |
| 115 | 落晚圩区堤防 | 4级 | 8538 |
| 116 | 金光斗圩区堤防 | 4级 | 8061 |
| 117 | 李家浜圩区堤防 | 4级 | 12298 |
| 118 | 毛水浜圩区堤防 | 4级 | 12000 |
| 119 | 田畈村圩区堤防 | 4级 | 3794 |
| 120 | 荷花池圩区堤防 | 4级 | 3060 |
| 121 | 卜家斗圩区堤防 | 4级 | 5879 |
| 122 | 渔船埭圩区堤防 | 4级 | 1867 |
| 123 | 董家小圩区堤防 | 4级 | 4736 |
| 124 | 九里港圩区堤防 | 4级 | 16101 |
| 125 | 泥桥圩区堤防 | 4级 | 6161 |
| 126 | 红旗圩区堤防 | 4级 | 7732 |
| 127 | 演教圩区堤防 | 4级 | 6979 |
| 128 | 通海桥圩区堤防 | 4级 | 7427 |
| 129 | 大王渡圩区堤防 | 4级 | 16628 |
| 130 | 钟家桥圩区堤防 | 4级 | 16016 |
| 131 | 龙潭洋圩区堤防 | 4级 | 17980 |
| 132 | 梅家桥圩区堤防 | 4级 | 1299 |
| 133 | 西牛桥圩区堤防 | 4级 | 24630 |
| 134 | 运北圩区堤防 | 4级 | 25246 |
| 135 | 景卫圩区堤防 | 4级 | 12728 |
| 136 | 永丰圩区二圩区堤防 | 4级 | 8171 |
| 137 | 南湘圩区堤防 | 4级 | 12788 |
| 138 | 漕泾圩区堤防 | 4级 | 13154 |

表2：县级河道堤防圩区未覆盖段

| 序号 | 河道名称 | 原堤防长度（m） | 圩区覆盖堤防长度（m） | 剩余未覆盖堤防长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京杭运河 | 5822.04 | 5822.04 | 0.00 |
| 2 | 京杭古运河 | 77378.78 | 74663.54 | 2715.24 |
| 3 | 康泾塘 | 29222.59 | 4054.38 | 25168.21 |
| 4 | 新板桥港 | 19879.27 | 6631.51 | 13247.76 |
| 5 | 丁家桥港 | 19672.54 | 1399.69 | 18272.84 |
| 6 | 灵安港 | 20832.35 | 16223.33 | 4609.02 |
| 7 | 南日港 | 18021.45 | 13193.23 | 4828.22 |
| 8 | 王母桥港 | 17959.33 | 14702.06 | 3257.26 |
| 9 | 北港 | 4074.13 | 0.00 | 4074.13 |
| 10 | 乌镇市河 | 8613.89 | 8090.72 | 523.17 |
| 11 | 南永兴港 | 27610.12 | 11875.96 | 15734.16 |

- 二、其他要求

（一）服务周期

1、2025年8月底前完成白蚁防治普查及提交成果报告的工作；

2、2025年10月底前完成白蚁防治精品试点及白蚁自动监测装置安装工作；

3、2026年汛期前，完成白蚁隐患排查工作及上报工作；

4、合同签订后一年内完成白蚁防治服务工作；

5、上年度的500套和新装的200套以上白蚁防治自动监测预警装置的检查维护和处理服务期限：至2026年12月31日；

6、环境监测站设备的维护期限：至2026年12月31日；

7、监测预警装置质保：至2026年12月31日。

（二）培训要求

1、培训对象：项目操作人员、系统管理人员，以及桐乡市水利局相关人员；

2、培训地点：采购人提供培训地点，由中标人负责提供培训教师、培训教材、培训内容；

3、培训人数及次数：培训次数不少于2次，培训人数具体以采购人通知为准。

（三）验收时间

1、初步验收：完成白蚁防治普查工作、白蚁自动监测预警装置安装、白蚁防治精品试点后进行初步验收；

2、最终验收：完成项目全部内容及服务期结束后，进行项目的最终验收。

（四）付款

1、合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的40%作为预付款；

2、初步验收合格后，采购人向中标人支付至合同价款的98.5%。

3、完成2026年汛期前白蚁隐患排查工作后，支付至合同价款的100%。

第四章  合同文本

桐 乡 市 政 府 采 购 合 同

一、通用必备条款部分

合同（项目）编号：

政府采购计划（预算）确认号：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：

采购方式：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照_________________________项目采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

第二条 合同标的

本次采购的_________________________________________________。

第三条 合同价款

1、本合同项下货物总价款为（大写）_________人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

注：本项目实际完成工程量减少的，按实结算；若实际完成工程量大于中标合同的，按中标价进行结算，不再另行支付费用。

2、本合同总价款含所有税费。

3、本合同付款方式为以下第_________项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为_________；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为_________；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第_________项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到_________（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款：_________时支付_________；_________时支付_________；_________时支付_________；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

第四条 履约保证金

按以下第_____2____项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于_________（时间）向甲方提交履约保证金_________元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在_________（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

第五条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。

第六条 合同的转让与分包

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，乙方分包的，应经过甲方书面同意。

第七条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_________种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向_________仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同生效及其他
1、合同经甲、乙双方代表签章并经嘉兴艺森建设管理有限公司鉴证后即行生效。
2、本合同一式六份，甲乙双方各执二份，一份交嘉兴艺森建设管理有限公司存档，一份报送桐乡市财政局政府采购监管科备案。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二、特殊专用条款部分

甲方（采购人）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

乙方（供应商）：（盖章）

法定（授权）代表：

电话：

单位地址：

鉴证方（嘉兴艺森建设管理有限公司）：（盖章）

经办人：

电话：

签约日期：      年    月   日

签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

桐乡市政府采购商品（服务）验收合格通知单

| 供应商 |  |  |  |  |  | 招标编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物（服务）名称 |  | 品牌及型号规格 |  |  |  |  | 数量 | 单价 |  |  | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 验收合格条件 品牌及型号是否正确：□ 配置是否正确：□ 数量是否正确：□ 安装调试是否正常：□ 是否有保修卡：□ 是否包装完好：□ 是否签订合同：□ 是否粘贴售后服务联系单：□ |  |  |  | 验收意见（符合前述条件，验收合格，同意付款或不符合前述条件，验收不合格，不同意付款）： 年 月 日 综合评价：好□ 较好□ 一般□ 较差□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位（公章） |  |  |  |  |  |  | 验收人签字： |  |  |  |  |  |

第五章  有关格式参考范例

- 一、 投标文件封面

正本（副本）

（资格文件、技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年     月     日

- 二、资格文件参考格式

1 投标函

致： 嘉兴艺森建设管理有限公司：

根据贵方     （项目名称）   项目（项目编号：             ）的招标公告，本人经正式授权并代表投标人  （投标人名称）  提交资格文件、技术商务文件、报价文件，并声明如下：

1.我方向贵方提交的投标文件、资料都是准确的和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

2.我方已详细审查招标文件（含附件）及其修改（如有），对招标文件的合理性、合法性无异议。

3. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4.本项目投标有效期自开标之日起 90日。

5.如中标，我方将按招标文件、投标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的数据或资料。

7.我方最近三年内被通报或者被处罚的违法行为情况：        （若有，请如实填写；若无，请作出“我方参与本项目前三年内的经营活动中没有重大违法记录”的承诺）。

8.与本项目有关的一切事宜联系方式：

地址：

邮编：

电话：

传真：

被授权人(代表)签字或盖章：

投标人（盖章）：

日期:     年   月   日

2 法定代表人（负责人）授权书

致嘉兴艺森建设管理有限公司：

我         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）以我方的名义参加          （项目名称），          （项目编号）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的开标、评标、签约等相关具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人公章：

法定代表人签字或盖章：

附：法定代表人身份证（正反面）

被授权人(代表)姓名：

职务：

联系电话：

附：被授权人身份证（正反面）

年    月    日

3中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （项目名称）    编号： （项目编号） 的采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员          人，营业收入为          万元，资产总额为          万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：     年   月   日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目按中小企业划型标准规定所属行业为:其他未列明行业。

- 技术商务文件参考格式

1服务承诺书（投标人可自行编写）

| 序号 | 服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

日期：     年     月     日

2服务技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标服务 | 投标响应服务 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商递交的技术商务文件中与采购文件的技术规格书（需求）中的要求有不同时，应逐条列在服务技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码。如本表空白，则将认为供应商接受采购文件的要求。

投标人（盖章）：

- 日  期：     年   月   日

- 四、报价文件参考格式

1、开标一览表

| 序号 | 名称 | 合同履约期限 | 数量 | 投标报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年桐乡市河道堤防白蚁防治项目 |  | 1项 |  |  |
| 人民币大写： |  |  |  |  |  |

注：投标报价必须包含人工费、设备费、运输、调查费、专家（评审）论证费、管理费、税费等完成本项目所需一切费用。

投标总报价（元）：（小写）

（大写)

投标人（盖章）：

日  期：     年     月     日

2、报价明细表

| 名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白蚁隐患普查 | 堤防白蚁隐患普查 | km | 1400 |  |  | 2025年8月底前，对桐乡市河道堤防（总计长度约1400公里），开展白蚁隐患普查工作，并编制普查报告及河道堤防白蚁危害等级评定报告。公里数按1400公里报价，实际实施过程中超出部分由供应商自行承担。 |
|  | 白蚁防治服务及其它技术服务 | 1 | 年 |  |  | 提供1年的白蚁防治服务及其它技术服务，要求配备不少于10000包的白蚁诱杀包；若发现潜在蚁巢需进行灌浆治理。 |
| 白蚁隐患排查 | 堤防白蚁隐患汛期前排查 | km | 1400 |  |  | 2026年汛期前，对桐乡市河道堤防（总计长度约1400公里），开展白蚁隐患排查工作。公里数按1400公里报价，实际实施过程中超出部分由供应商自行承担。 |
|  | 治理及其它技术服务 | 1 | 项 |  |  | 对排查出的蚁患进行治理，并提供其它技术服务 |
| 白蚁全自动监测预警系统服务 | 监测设备及安装服务 | 200 | 套 |  |  | 新装不少于200套，监测设备数量按投标单位应标数量自行调整。 |
| 白蚁防治精品试点 | 环境监测站 | 4 | 套 |  |  | 不少于4套，监测站数量按投标单位应标数量自行调整。 |
|  | 蚁巢雷达探测 | 10 | km |  |  | 长度不小于10km，长度按投标单位应标数量自行调整。 |
|  | 蚁巢灌浆治理 | 2 | 处 |  |  |  |
|  | 算法模型和成果报告 | 1 | 项 |  |  |  |
| 监测设备进行维护更新 | 白蚁监测设备 | 700 | 套 |  |  | 维护期限至2026年12月31日；包括500套上一年度安装的白蚁监测设备和至少200套待建设的白蚁监测设备；监测设备数量按投标单位应标数量自行调整。 |
|  | 环境监测站 | 4 | 套 |  |  | 维护期限至2026年12月31日 |
|  | 数据同一平台上展示 | 1 | 项 |  |  | 系统能够在一个平台上展示所有白蚁相关监测、运维服务数据，包括500套上一年度安装的白蚁监测设备的连续在线监测数据及其运维服务数据、200套新建设的白蚁监测设备的连续在线监测数据及其运维服务数据、4套环境监测站监测分析数据。 |
|  | 其他白蚁防治相关技术支撑服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |

- 第六章  评标办法及开标程序

- 一、评标委员会的组成

1. 采购代理机构和采购人将根据招标项目的特点组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购代理机构从“政采云”平台专家库里随机抽取，采购人代表由采购单位推荐，代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

- 二、评标原则

2.投标人得分由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

3.本项目采用综合评分法，在有效投标范围内以总得分最高者为本项目中标人。总得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。总得分且报价相同的，按照技术商务得分由高到低顺序推荐。

4.评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审，产生技术商务分。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

5.评审结果经采购人确定后，嘉兴艺森建设管理有限公司在中标人确定之日起2个工作日内通过“政采云”平台发布采购结果公告，并按期签发中标通知书。

- 三、注意事项

6．评标委员会在评审过程中提出的询标内容将通过“政采云”平台在线询标系统发至相关投标人，投标人需通过“政采云”平台在线询标系统在询标规定的时间内作出澄清、说明或者补正，投标人未按询标规定的时间内在“政采云”平台在线询标系统作出回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以视情处理。

7.评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其通过“政采云”平台在规定的时间内提供CA签章的材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 四、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价分 | 基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×20，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算金额（最高限价）的，为无效投标文件。 | 0-20分 |
| 2 | 企业综合情况 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，且证书的认证范围包含“白蚁防治相关内容的”，得1分。 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书，且证书的认证范围包含“白蚁防治相关内容的”，得1分。 投标人具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，且证书的认证范围包含“白蚁防治相关内容的”，得1分。 投标人具有售后服务认证证书，且证书的认证范围包含“监测系统相关售后服务内容的”，得1分。 （投标文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图，证书必须在有效期内, 否则不得分） | 0-4分 |
|  |  | 投标人具有省级及以上水利部门颁发的白蚁防治相关技术或物联网相关技术推广证书的得2分。 投标人具有省级及以上专精特新中小企业证书的得2分。 （投标文件中提供以上证书复印件，证书必须在有效期内, 否则不得分） | 0-4分 |
| 3 | 投标人业绩 | 2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）以来，承接过水利工程（水库大坝或堤防）白蚁防治相关业绩的，每提供一个得1分，最高得2分（提供合同及中标通知书复印件，不提供不得分）。 | 0-2分 |
| 4 | 拟投入本项目人员 | 1.项目负责人（1人）：具有水利工程类专业高级及以上职称的，得3分，具有咨询工程师（投资）登记证书的得2分，最多得5分。 （证书须在有效期内，职称证书为人社部颁发的证书，须提供证书原件的扫描件和2025年3月、4月、5月社保证明材料扫描件，否则不得分） | 0-5分 |
|  |  | 2.项目技术负责人（1人）：具有信息技术类专业高级及以上工程师证书得2分，具有白蚁防治员证书的得2分，具有水利工程类专业中级及以上工程师职称的得1分，最多得5分。 - （证书须在有效期内，职称证书为人社部颁发的证书，须提供证书原件的扫描件和2025年3月、4月、5月社保证明材料扫描件，否则不得分） | 0-5分 |
|  |  | - 3.项目组成员（除项目负责人和技术负责人外）： 项目组成员不少于5人，团队技术人员包含白蚁防治员证书或白蚁防治职称证书、水利工程信息化职称证书、水利工程施工职称证书、物联网职称证书、电子仪器与电子测量职称证书的，同一人员含有多项证书，不重复计分，每个得1分，最多得5分。 （证书须在有效期内，职称证书为人社部颁发的证书，须提供证书原件的扫描件和2025年3月、4月、5月社保证明材料扫描件，否则不得分） | 0-5分 |
| 5 | 项目现状分析 | 1.投标人对“水利工程白蚁防治政策及标准”了解准确全面的得1-2分；尚有不足的得0-1分。 | 0-2分 |
|  |  | 2.投标人对“桐乡市堤防工程白蚁防治历史现状”了解准确全面的得1-2分；尚有不足的得0-1分。 | 0-2分 |
|  |  | 3.投标人对“桐乡市堤防工程白蚁防治普查、危害等级评定”了解准确全面的得2-4分；一般的得1-2分；尚有不足的得0-1分。 | 0-4分 |
| 6 | 技术方案 | 1.投标人提供的“桐乡市堤防工程白蚁危害普查工作方案”，在普查周期选择、班组安排、路线规划等与桐乡市堤防白蚁防治现状匹配、思路合理的得1-2分；尚有不足的得0-1分。 | 0-2分 |
|  |  | 2.投标人提供的“白蚁危害等级评定方案”，与省部级要求匹配的得2-3分；一般的得1-2分；尚有不足的得0-1分。 | 0-3分 |
|  |  | 3.白蚁诱杀包方案： 投标人提供的白蚁诱杀包方案、投放位置、投放时间、投放方式的详细说明、白蚁诱杀包使用投放注意事项，满足采购需求，符合实际、思路清晰合理的得2-4分，一般的得1-2分；尚有不足的得0-1分。 | 0-4分 |
|  |  | 4.投标人提供的“白蚁全自动监测预警系统及服务方案”与招标要求匹配的得2-3分；一般的得1-2分；尚有不足的得0-1分。 | 0-3分 |
|  |  | 5.根据投标人提供的“白蚁防治精品试点方案”是否满足招标需求、技术支撑团队能力、方案符合逻辑、满足桐乡现状等方面综合打分，优势明显的得2-4分；一般的得1-2分；尚有不足的得0-1分。 | 0-4分 |
|  |  | 6.投标人提供的“设备维护和处理方案”与招标要求匹配的得1-2分；尚有不足的得0-1分。 | 0-2分 |
|  |  | 7.根据投标人提供的“监测设备数据整合方案”是否满足招标文件要求的历史设备和新建设备在同一平台展示要求，整合效率高并且满足要求的得2-4分；一般的得1-2分；不满足要求的，得0分。 | 0-2分 |
| 7 | 核心监测设备技术要求 | 所有技术指标完全满足招标文件所列参数要求的得15分；招标文件清单中标注 “★”项的为重要参数，投标人须对招标清单中标注“★”条款逐条响应，按要求提供相关证明材料，★负偏离或漏项的每一项减1.5分，未提供有效证明材料或报告视为负偏离或缺漏项，本项扣完为止。 | 0-15分 |
| 8 | 演示 | 演示内容主要包括软件展示、装置样品展示。演示时间10分钟以内，投标人自行收集测试数据，并使用系统演示录屏的方式提交（PPT形式的演示不得分）。相关视频文件拷贝到U盘装袋密封后邮寄或直接送达桐乡市梧桐街道逾桥东路602号（嘉兴艺森建设管理有限公司），密封袋上需注明项目名称、投标单位名称。（送达地址：桐乡市梧桐街道逾桥东路602号，嘉兴艺森建设管理有限公司（联系人：顾女士，联系电话：18768322894）不提供的或U盘无法正常使用的此项不得分。具体需要演示的功能包括： |  |
|  |  | 1.软件展示要求： 1）地图展示。系统具备监测点位置标注、监测点位状态展示、监测状态分类统计、历史监测数据统计、处置记录查看、监测点位位置纠偏功能； 2）监测站管理。系统具备点位号、设备号、电压、灭治状态查看功能； 3）报警处置。系统具备有蚁报警筛选展示、设备损坏报警筛选展示、有蚁批量处置、日志信息查看功能。 演示满足要求的得2-3分；一般的得1-2分；不满足要求的，得0分。 | 0-3分 |
|  |  | - 样品展示要求： - 1）白蚁监测预警装置样品展示。设备满足上盖有排气装置、设备上盖开/关易操作、无任何导线暴露在外、采用电磁感应非环路技术、装置内芯具有不少于6块的干燥松木、信息采集棒数量不少于2根； - 2）智能感控终端样品展示。设备内置接口包括6 路及以上模拟量输入接口，4 路及以上数字量输入接口，2路及以上 RS485 通讯接口，12路及以上数字量输出接口 - 样品展示满足要求的得1-2分；一般或不满足要求的得0-1分。 | 0-2分 |
| 9 | 保障措施方案 | 根据投标人提供的实施进度保障措施、完备的质量、安全保障措施，方案符合要求，内容完整、充实的得3-5分；方案符合要求，内容完整，但有所欠缺的得2-3分；方案符合要求，但内容不完整的得0-2分，没有不得分。 | 0-5分 |
| 10 | 培训服务方案 | 培训课程内容、培训工作计划、组织等培训服务方案，方案符合要求，内容完整、充实的得1-2分；方案符合要求，但内容不完整的得0-1分，没有不得分。 | 0-2分 |

五、开标程序

8.电子投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通），同时为避免出现意外，建议全程由一台电脑进行操作（包括标书制作、上传、解密等），中途不要更换电脑；

（2）由采购人代表对资格文件进行审核，评标委员会对技术商务文件进行评审；

（3）在系统上公开资格审查和技术商务评审结果及无效（废）投标情形；

（4）在系统上公开各投标人的投标报价；

（5）评标委员会对报价文件进行评审，核准投标报价及计算报价分后，汇总技术商务分、报价分；

（6）在系统上公布评审结果，根据总分排序确定中标人。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。