2023-2025年度绿化养护服务采购项目

（财政审批编号：吴兴财采确临【2023】5840号）

公开招标文件

（线上电子招投标）

项目编号：泓达采字2023-019

项目名称：2023-2025年度绿化养护服务采购项目

采 购 人：湖州市吴兴区公用事业管理中心（盖章）

代理机构：浙江泓达工程管理咨询有限公司（盖章）

2023年6月

# 目  录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  招标需求	7

第三章  投标供应商须知	8

一、总  则	26

二、招标文件	29

三、投标文件的编制要求	30

四、开标	35

五、评标	36

六、定标	42

七、合同授予	43

第四章  评标办法及评分标准	44

第五章  合同主要条款	46

第六章  投标文件格式	49

# 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等规定，经湖州市吴兴区财政局批准（财政审批编号:吴兴财采确临【2023】5840号），浙江泓达工程管理咨询有限公司受湖州市吴兴区公用事业管理中心 委托，现就2023-2025年度绿化养护服务采购项目进行公开招标，欢迎中华人民共和国境内的合格投标供应商前来参加投标。

## 项目编号：泓达采字2023-019

## 二、项目组织类型：分散采购-委托代理

## 三、招标方式：公开招标

## 四、采购内容及预算：

| 标项 | 项目名称 | 养护区域 | 服务期限 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-2025年度绿化养护服务采购 (标段Ⅰ) | 东至区府路，西至三环东路，南至318国道，北至中兴大道 | 自签订合同之日起至2025年7月24日止 | 1198万元（已包含150万/两年暂列景观提升和应急处置费，详情附后） |
| 2 | 2023-2025 年度绿化养护服务采购项目 (标段Ⅱ) | 东至阿祥路西至区府路（含区府路）南至318国道，北至中兴大道 | 自签订合同之日起至2025年7月24日止 | 1072万元（已包含150万/两年暂列景观提升和应急处置费，详情附后） |
| 3 | 2023-2025 年度绿化养护服务采购项目 (标段Ⅲ) | 318国道南北两侧，湖山大道，湖浔大道 | 自签订合同之日起至2025年7月24日止 | 1024万元（已包含150万/两年暂列景观提升和应急处置费，详情附后） |
| ▲注：本项目分为3个标项， 供应商可根据自身能力选择一个或多个标段参与投标， 每个标段确定 1 家中标供应商，开标顺序按标段顺序，先开(标段 1)再开(标段 2)，以此类推。3个标段均允许同一供应商参加，但只允许中1个标段，中标顺序根据开标顺序，标段 1 已中标供应商不再推荐其为标段2标段的中标供应商，但其投标文件仍然进入对应标段的评审，以此类推。 |

## 五、合格投标供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标供应商应当具备的条件和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购投标供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.本项目接受不联合体投标；

## 六、采购文件获取：

1. 获取文件时间：公告发布之日起至投标截止之日

2. 本项目采购文件实行网上获取，不收取工本费。

3. 本项目实行网上报名，不接受投标供应商现场报名，投标供应商登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取采购文件。（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取采购文件）。

4.未注册投标供应商可登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)查看公告下附件或在湖州市吴兴区公共资源交易中心http://www.wuxing.gov.cn/hzgov/front/s127/sy/index.html“政府采购”--“招标公告”版块公告附件下载。招标公告附件内的采购文件仅供阅览使用，投标供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（投标供应商获取采购文件时间以投标供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。请投标供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

5.免费注册网址：浙江政府采购网（投标供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/registry“政采云”, 如遇平台技术问题咨询电话：400-881-7190。

已经注册成功的投标供应商无需重复注册。

七、投标截止时间和投标文件递交地点：

（1）投标截止时间：2023年7月19日14 时00分整。

（2）投标文件递交地点：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

（3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

八、开标时间及地点：

开标时间：2023年7月19日14 时00分整。

开标地点：采购代理机构在湖州市吴兴区公共资源交易中心开标室（404号）【湖州市吴兴区区府路1188 号总部自由港E 幢4楼】对本项目进行开标。投标供应商应在投标截止时间前登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并CA锁在线解密投标文件等完成相关工作 。

九、投标保证金：无

十、在线投标响应（电子投标）说明

1.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标（电子投标），投标供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；投标供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html。

# 2. 为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在开标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各投标供应商自行把握时间），申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

3.供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间，办理流程详见

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html），并登陆“浙江省政府采购网”(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

4.供应商须将制作、加密后的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中，超过投标截止时间上传的，均按无效标处理。

5供应商通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；

具体的投标文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。

https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544

十一、发布采购公告的媒体为：

浙江政府采购网 （http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

湖州市公共资源交易中心（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/）；

## 十二、其它事项：

1.本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本采购文件及政采云平台的要求编制、加密并要求投标供应商通过政采云系统在线开标响应，开标截止时间前须完成电子投标文件的上传。投标供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.本项目公告期限：5个工作日。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内（逾期将不再受理），以书面形式向采购人和采购代理公司提出质疑。采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购采购文件的投标供应商。投标供应商未按规定要求提出的，则视同认可采购文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

4.投标供应商如认为开标过程和成交结果使自身的合法权益受到损害的，应于自预成交结果公告之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑，逾期不予受理。投标供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

5.参与政府采购项目的注册投标供应商，需登录浙江政府采购云平台(http://www.zcygov.cn)进行网上报名；尚未注册的投标供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

6.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com/）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

7.本项目是否专门面向中小企业采购：否。

十三、业务咨询：

采购人：湖州市吴兴区公用事业管理中心

联系人：陈峰         联系电话：0572-2962776

质疑接收人：陈峰          联系电话：0572-2962776

地址：湖州市吴兴区区府路1129号

代理机构：浙江泓达工程管理咨询有限公司

联系人：高婧靓         联系电话：0572-2068728

质疑函接收人：李秀娟   联系电话：0572-2068728

地址：湖州市吴兴区八里店镇戴山路1888号吴兴科技创业园B幢5楼（八里店镇政府内）

政府采购行政监管及投诉受理部门：

湖州市吴兴区财政局政府采购监管科       联系电话：0572-2289702

地址：湖州市吴兴区吴兴大道1号

## 第二章 招标需求

一、预算金额：标段Ⅰ：1198万元，标段Ⅱ：1072万元，标段Ⅲ：1024万元（含日常养护、景观提升和应急处置等费用）。日常养护全费用单价最高限价为：标项一：6元/㎡▪年,标项二：6元/㎡▪年，标项三：6元/㎡▪年，具体金额结算以最终的实际养护面积为准。

- 日常养护工程量及清单组成：

| 区府路为界Ⅰ标Ⅱ标Ⅲ标面积费用统计表 |
| --- |
| 标段 | 类别 | 路段 | 绿地面积（㎡） | 行道树/花箱（㎡） | 总面积（㎡） | 养护面积（㎡） | 招标进场养护时间段 | 单价最高限价 标项一：6元/㎡▪年,标项二：6元/㎡▪年，标项三：6元/㎡▪年 |
| Ⅰ标 区府路以西 | 现管养 | 蜀山路（G318-吴兴大道）东侧沿河绿地及西侧绿地 | 68726.69 |  | 68726.69 | 711372.52 | 2023.7.25-2025.7.24 （730天） | 1517010.48 |
|  |  | 蜀山路（G318国道—中兴大道）两侧机非隔离带及行道树 | 6007.4 | 5670 | 11677.4 |  |  |  |
|  |  | 乌山路（吴兴大道-草荡漾路）两侧绿地及两侧行道树 | 10607.18 | 1354.5 | 11961.68 |  |  |  |
|  |  | 乌山路实验幼儿园东侧绿地 | 1655.62 |  | 1655.62 |  |  |  |
|  |  | 西山路（G318国道-中兴大道) | 29004.65 | 3391.5 | 32396.15 |  |  |  |
|  |  | 叶堤漾路（西山路-区府路）两侧绿地及西山南区西侧沿河绿地 | 29346.38 |  | 29346.38 |  | 2023.7.25-2025.7.24 （730天） | 679838.16 |
|  |  | 草荡漾路（区府路-西山路）两侧机非隔离带及行道树 | 2970.08 | 1407 | 4377.08 |  |  |  |
|  |  | 草荡漾路西延（三环东路-小山路）侧分隔离带、两侧部分绿地 | 14131.68 |  | 14131.68 |  |  |  |
|  |  | 陆家旺路（三环东路-蜀山路）两侧绿地 | 998.58 | 1302 | 2300.58 |  |  |  |
|  |  | 章家埭路（谈家港路-三环东路） | 655.11 | 367.5 | 1022.61 |  |  |  |
|  |  | 东柿路（蜀山路-三环东路） | 1540.07 | 1249.5 | 2789.57 |  |  |  |
|  |  | 谈家港路（草荡漾路-吴兴大道） | 700.78 | 1984.5 | 2685.28 |  |  |  |
|  |  | 吴兴大道（三环东路-区府路） | 242563.4 |  | 242563.4 |  | 2023.9.29-2025.7.24 （664天） | 2647596.125 |
|  |  | 谈家扇路（三环东路-中兴大道）两侧绿地 | 20756.36 | 220.5 | 20976.86 |  | 2023.7.25-2025.7.24 （730天） | 251722.32 |
|  |  | 中兴大道北侧绿地（加油站东侧景观节点） | 11250 |  | 11250 |  | 2023.9.26-2025.7.24 （667天） | 123349.3151 |
|  |  | 吴兴区行政中心周边绿地 | 105139.15 | 2173.5 | 107312.65 |  | 2023.7.25-2025.7.24 （730天） | 1887241.68 |
|  |  | 南塘漾南岸周边景观绿化 | 49957.49 |  | 49957.49 |  |  |  |
|  |  | 南塘漾北岸周边景观绿化 | 28982.65 |  | 28982.65 |  | 2023.9.27-2025.7.24 （666天） | 648370.3779 |
|  |  | 吴兴区住建局大楼周边绿化 | 12669.06 |  | 12669.06 |  |  |  |
|  |  | 西山路与吴兴大道交叉口东北角景观绿化 | 17571.31 |  | 17571.31 |  |  |  |
|  |  | 文体中心南侧沿河绿地 | 14211.36 |  | 14211.36 |  | 2023.7.25-2025.7.24 （730天） | 444220.56 |
|  |  | 天际云墅南侧（诸子路-区府路）沿河绿地 | 10125.4 |  | 10125.4 |  |  |  |
|  |  | 汀泽湾围墙外沿河绿地 | 12681.62 |  | 12681.62 |  |  |  |
|  | 待移交 | 叶堤漾路（区府路-西山路）行道树 |  | 850.5 | 850.5 | 189974.75 | 移交接收日-2025.7.24 （暂按730天） | 2279697 |
|  |  | 草荡漾路（三环东路-蜀山路） |  | 2110.5 | 2110.5 |  |  |  |
|  |  | 乌山路(草荡漾路-318国道） | 5000 | 535.5 | 5535.5 |  |  |  |
|  |  | 小山路（叶堤漾路-吴兴大道） | 6103.85 | 2289 | 8392.85 |  |  |  |
|  |  | 南塘漾路（区府路-西山路)两侧行道树 |  | 1375.5 | 1375.5 |  |  |  |
|  |  | 中兴大道（区府路-三环东路） | 103427.9 | 6142.5 | 109570.4 |  |  |  |
|  |  | 水城路（西山路-区府路）行道树 | 2000 | 1155 | 3155 |  |  |  |
|  |  | 景宜路（南塘漾路-中兴大道）行道树 |  | 1984.5 | 1984.5 |  |  |  |
|  |  | 西山宸院代建绿地 | 4000 |  | 4000 |  |  |  |
|  |  | 漾山宸院代建绿地 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |
|  |  | 恒大悦龙湾代建绿地 | 18000 |  | 18000 |  |  |  |
|  |  | 其他待移交绿地 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |
|  | 小计 | 865783.77 | 35563.5 | 901347.27 | / | / | 10479046.02 |
| Ⅱ标 区府路以东（含区府路） | 现管养 | 区府路（中兴大道-叶堤漾路） | 84671.68 | 6310.5 | 90982.18 | 747043.12 | 2023.7.25-2025.7.24 （730天） | 1294739.4 |
|  |  | 区府路天际云墅东侧围墙至非机动车道侧石区域绿化 | 4414.33 |  | 4414.33 |  |  |  |
|  |  | 姚山路（318国道-南塘漾路） | 7279.94 | 5218.5 | 12498.44 |  |  |  |
|  |  | 戴山路（318国道-中兴大道） | 61206.44 | 8988 | 70194.44 |  | 2023.12.14-2025.7.24 （588天） | 761924.7616 |
|  |  | 升山路（南塘漾路-318国道） | 2185.81 | 6447 | 8632.81 |  |  |  |
|  |  | 南太湖大道（318国道-吴兴大道）两侧绿地及两侧机非隔离带、行道树 | 50253.18 | 3832.5 | 54085.68 |  | 2023.7.26-2025.7.24 （729天） | 1225298.806 |
|  |  | 南太湖大道（318国道-中兴大道）中央隔离带 | 37420.93 |  | 37420.93 |  |  |  |
|  |  | 义山路（318国道-吴兴大道） | 5880.19 | 4861.5 | 10741.69 |  |  |  |
|  |  | 叶堤漾路（升乐桥-阿祥路）两侧行道树 |  | 6247.5 | 6247.5 |  | 2023.7.25-2025.7.24 （730天） | 261462.72 |
|  |  | 叶堤漾路（区府路-戴山路）花箱 |  | 444.5 | 444.5 |  |  |  |
|  |  | 草荡漾路（区府路-南太湖大道） | 9731.06 | 4326 | 14057.06 |  |  |  |
|  |  | 映日路（区府路-姚山路）行道树 |  | 1039.5 | 1039.5 |  |  |  |
|  |  | 吴兴大道(区府路-阿祥路） | 249763.59 |  | 249763.59 |  | 2023.9.29-2025.7.24 （664天） | 2726186.692 |
|  |  | 南塘漾路（区府路-南太湖大道） | 12530.15 | 5617.5 | 18147.65 |  | 2023.12.14-2025.7.24 （588天） | 175410.7101 |
|  |  | 中兴大道（南太湖大道-阿祥路） | 13316.56 | 4336.5 | 17653.06 |  | 2023.9.26-2025.7.24 （667天） | 193554.9209 |
|  |  | 徘徊河沿岸绿地 | 7417.19 |  | 7417.19 |  | 2023.7.25-2025.7.24 （730天） | 626617.44 |
|  |  | 卫生院周边绿地 | 5457.39 |  | 5457.39 |  |  |  |
|  |  | 幸福路沿河侧绿地及沿河单侧行道树 | 6017.22 | 1323 | 7340.22 |  |  |  |
|  |  | 通湖路（区府路-姚山路)北侧沿河绿地及行道树 | 4324.5 | 913.5 | 5238 |  |  |  |
|  |  | 沈家河沿岸绿地 | 20701.32 |  | 20701.32 |  |  |  |
|  |  | 上实雍景湾南侧（区府路-姚山路）沿河绿地 | 6064 |  | 6064 |  |  |  |
|  |  | 北湾河两侧沿河绿地 | 17272 |  | 17272 |  | 2023.12.14-2025.7.24 （588天） | 300272.6229 |
|  |  | 怪鸟漾西侧及北侧沿河绿地 | 13793.62 |  | 13793.62 |  |  |  |
|  |  | 前村体育公园 | 34049 |  | 34049 |  | 2023.7.25-2025.7.24 （730天） | 809232.24 |
|  |  | 卡丽兰小区东侧（球场外围）绿化 | 9845.02 |  | 9845.02 |  |  |  |
|  |  | 碧桂园十里春风围墙外代建绿地 | 23542 |  | 23542 |  |  |  |
|  | 待移交 | 叶堤漾路（区府路-升乐桥） |  | 2236.5 | 2236.5 | 70465.51 | 移交接收日-2025.7.24 （暂按730天） | 845586.12 |
|  |  | 西环三路（吴兴大道-叶堤漾路） | 4800 | 3990 | 8790 |  |  |  |
|  |  | 利济西路 （西环三路-东侧桥西堍） | 2800 | 157.5 | 2957.5 |  |  |  |
|  |  | 金海岸路 | 600 |  | 600 |  |  |  |
|  |  | 西湖漾路（区府路-南太湖大道) | 900 | 4914 | 5814 |  |  |  |
|  |  | 中兴大道（区府路-南太湖大道） | 21195.01 | 8872.50 | 30067.51 |  |  |  |
|  |  | 其他待移交绿地 | 20000.00 |  | 20000 |  |  |  |
|  | 小计 | 737432.13 | 80076.50 | 817508.63 | / | / | 9220286.434 |
| Ⅲ标 318国道以南（含318国道） | 现管养 | 318国道（区府路-廿二五里牌大桥） | 113584.98 |  | 113584.98 | 302871.35 | 2023.12.31-2025.7.24 （570天） | 1064275.703 |
|  |  | 318国道（区府路-三环东路） | 79362.97 |  | 79362.97 |  | 2023.12.31-2025.7.24 （570天） | 743620.1573 |
|  |  | 湖浔大道（湖盐公路-三环东路） | 78896.31 | 6342 | 85238.31 |  | 2023.7.25-2025.7.24 （730天） | 1022859.72 |
|  |  | 湖山大道（二里桥路-钱山漾桥） | 17009.61 | 1470 | 18479.61 |  | 2023.7.25-2025.7.24 （730天） | 221755.32 |
|  |  | 港西路（湖浔大道-紫金北路）中央隔离带及两侧行道树 | 2374.91 | 1218 | 3592.91 |  | 2023.7.25-2025.7.24 （730天） | 43114.92 |
|  |  | 紫金北路（港西路-三环东路）中央隔离带及两侧行道树 | 2077.07 | 535.5 | 2612.57 |  | 2023.7.25-2025.7.24 （730天） | 31350.84 |
|  | 待移交 | 318国道南侧 | 140000 |  | 140000 | 467581.5 | 移交接收日-2025.7.24（暂按730天） | 1680000 |
|  |  | 湖浔大道（南浔界-区府路） | 114943.49 | 6300.00 | 121243.49 |  |  | 1454921.88 |
|  |  | 湖浔大道（区府路-湖盐公路） | 104038.01 | 6300 | 110338.01 |  |  | 1324056.12 |
|  |  | 湖山大道（浮玉花园-吴沈门大桥） | 76000 |  | 76000 |  |  | 912000 |
|  |  | 其他待移交绿地 | 20000 |  | 20000 |  |  | 240000 |
|  | 小计 | 748287.35 | 22165.5 | 770452.85 | / | / | 8737954.66 |
| 合计（㎡） | 2351503.25 | 137805.5 | 2489308.75 |  |  | 28437287.11 |
| 备注：1、表格待移交区域数据为估算数据，具体以测绘为准，具体移交时间以甲方通知为准。2、三个标段另有景观提升和应急处置费用各暂列150万/两年。3、本项目养护面积以第三方有效测绘面积为准，按实结算。中标供应商如对绿地面积、行道树数量等有异议的，可以在中标后 1 个月内向采购人提出复核，以采购人最终认定数据为准。4、不含草花种植及公厕。 |

三、服务内容

1、日常养护内容

1.1绿化养护管理：整形修剪、防病除虫、中耕除草、施肥浇水、刷白拉撑、草坪复播、看护巡查、环卫保洁、园林垃圾分类规范处理、因高压线下垂、遮挡交通信号灯等各类预防安全事故发生而开展的大型苗木修剪等相关养护工作。

1.2设施养护管理：园路、园林建筑、景观小品等所有园林设施及附属物的卫生保洁（含牛皮癣清理）、常规维护（木结构桐油涂抹要求一年至少一次，涂刷前要对基础进行处理）。

1.3安全教育及技能培训管理：做好养护、保洁等工作人员安全生产教育，规范操作，避免工伤（含上下班途中）及因养护操作不当、不到位造成的人身和财产伤害；同时要求每年对职工开展组织不少于2次的园林绿化相关技能知识培训。

1.4应急管理：完善应急处置预案，配备齐全应急救援人员和相应物资装备，如遇一般突发性、不可抗力事件（如台风、雨雪、冰冻、旱涝等）要安排好值班巡查、问题上报。

1.5热线处理：安排专职人员负责对接、处理养护管理范围内阳光热线、数字城管、媒体、群众来电来信来访等所反映的问题。公园须设立便民服务热线，公布于出入口位置

1.6其它：养护范围内对外衔接、行政审批过程跟踪等工作。

注：设施包括园林建筑（亭、廊架等）、园林小品（园灯、导游牌、垃圾箱、园桌椅、栏杆、健身器材、标识标牌、景墙、碑刻等）、广场铺装（园路、花坛及木铺地等）、市政设施（侧石、井盖、排水沟等）、喷泉设施、园林电气设备（主要为功能性景观照明，以及水泵、配电箱、变压器等）、水景设施及景观照明等一系列与绿地配套的相关设施系统。设施维护包括设施的日常保养（含保洁），即为保持设施的完整和正常运行所进行的预防性保养。

2、景观提升和应急处置等（包括但不限于以下内容）

景观提升、活动组织（节庆活动的组织策划实施等）、设施维修及更新、公益宣传（根据相关活动要求对公益宣传牌等进行设计设置更新）、启动重大抢险救灾预案所发生的处置费用等。

四、报价说明

1、日常养护

1.1本次招标日常养护管理采用固定全费用单价报价，单价最高限价为：标项一：6元/㎡▪年,标项二：6元/㎡▪年，标项三：6元/㎡▪年，包含完成上述内容所产生的一切费用。不足月的按照当月养护天数*中标全费用单价*面积/365结算，其余按照整月份结算。

1.2上表日常养护工程量为预计数量，作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际养护面积可能因新建绿地移交接管、现有养护地段改建及新建项目绿地占用、管养范围调整等因素发生变化，最终以审核确认的实际养护面积作为结算与支付的依据，单价不再调整。

1.3招标要求的工作中所产生的所有水、燃油等费用均包含在本次招标价格内，投标人结合实际自行考虑报价。

1.4除了做好日常养护工作外，对绿地、公园、广场时常要进行突击养护，精细操 作，考核要求高。投标供应商需综合考虑上述因素，慎重报价。

1.5组建专职巡回保洁小组，专职巡回保洁小组专职对绿化带内白色垃圾捡拾（重点是沿路边可视范围内）、绿化带内城市家具擦洗（中央隔离带、机非隔离带、道路临边可见范围内的除外）及果壳箱清掏擦洗。不得用作其它用途。每天08:30之前完成一遍，16:30作业结束。其中体育公园、頔塘等公园采用两班倒，21:30作业结束，作业时间根据季节性经中心同意可适当调整。人员配备要求附后

1.6本项目所需的具有实时定位功能的智慧园林设备含日常工作车辆定位管理设备 以及对项目负责人、技术管理人员、现场管理人员以及承诺的其他主要人员纳入智慧管理平台。请供应商综合考虑在投标报价中。

1.7相关设施以现场实际为准，由投标方自行踏勘，投标时综合考虑到报价中。

2、景观提升及应急处置等

2.1按折扣报价，最高折扣限价100%，大于限价的，作无效标处理。折扣报价应充分考虑拆除物残值回收费、夜间及冬雨季施工增加费、极端恶劣天气抢险救灾人员及设备保障增加费、定额及信息价水平等一切因素，发生时不另计。景观提升及应急处置等费用=标段预算总金额-标段日常养护实际费用，投标供应商需综合考虑，具体以招标方委托实施的量为准，慎重报价。

2.2应急在岗值班的特种车辆，按照1200元/台班予以结算，不下浮。不在岗的备勤车辆，不予结算。

2.3由中标单位作为投保人，购置公众安全责任险一份，用于本项目实施范围内造成的第三者人身伤亡或财产损失等方面的赔偿，保单时效不短于合同养护期限。（以有效的单独保险合同及支付发票作为最终结算依据，不下浮。具体投保方案由采购人、中标人研究确定）。

2.4最终以中标报价折扣率进行结算，以采购人、监理核准的工程量， 《浙江省建设工程计价规 则(2018)》、本省市有关综合解释文件、补充规定等相关文件规定及审计核实为准。

3、其它。

3.1投标报价包括材料、劳务、机械投入、利润、税金及政策文件规定的各项所需的全部费用及供应商认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它一切费用。

3.2因养护管理造成死亡、缺损苗木由中标供应商负责按同品种同规格补植； 因养护管理不善造成设施缺损的由中标供应商负责维修完好； 因此发生的费用由中标供应商承担并与后续中标供应商做好对接工作。

3.3如果在签订合同后，一个标段中途因任何原因解除合同，由甲方指定其余中标标段按照合同解除的标段的价格和条件接手，直至新养护单位进场。其余中标标段无条件须无条件接受甲方指定。

3.4本绿化维养服务采购项目除在投标文件中列明并经采购人同意外，中标供应商不得分包，且一律不得转包。一经发现立即取消中标资格， 作违约处理， 并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

3.5采购人按照相关规定对中标供应商的养护质量进行考核， 以考核结果为依据进行养护经费的拨付。对不符合工作要求的中标供应商， 采购人有权责令及时进行整改， 由此产生的相关费用和其他损失均由中标供应商承担， 并承担相应的法律责任。如中标供应商拒绝整改或整改不到位的， 采购人有权终止合同并重新进行招标。在重新招标期间， 该标段的日常养护由采购人委托本次的其他中标供应商负责日常养护。

五、质量要求：

5.1景观提升苗木养护期一年（自补植完工验收合格之日起算）。

5.2养护质量达到《园林绿化养护技术规程》、《浙江省园林绿化技术规程（试行）》、国家现行有关的规范标准相对应的绿化养护质量标准及吴兴区公用事业管理中心最新实行的绿化养护质量标准及考核办法。承包人必须严格按合同条款、绿地养护标准，精心组织管养，确保管养质量。

5.3 中标供应商必须在采购人要求时间范围内及时与原中标供应商对接好交接事宜， 缺损苗木由原中标供应商组织调整， 后续因养护管理不到位造成死亡、缺损苗木由中标供应商负责调整，因此发生的费用由中标供应商承担。

六、承包方式：包工包料包机械

七、其它：

1.水电工：通过岗位培训，取得水电工上岗证证书，并每年至少接受一次专业 培训。每个标段至少配备 1 名水电工。

2.中标供应商须为各标段配备充足的具有丰富行道树修剪经验的工作人员，必 须做好定岗定人的植保专业继续教育培训。

3.专职资料员一名(熟练掌握电脑办 公软件操作)。负责档案资料、工程资料整理管理工作，并负责每月一篇信息报送。

4.上述人员实行一人一岗，不得兼任。中标后各人员必须持证到发包人处备案，承包人不得随意更换派驻人员，如因工作确需要更换的必须经发包人书面同意，否则发包人有权扣除由此带来的经济损失。

5.专职巡回保洁人员配备要求如下：

| 序号 | 项目名称 | 养护区域 | 专职巡回保洁人员配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护服务采购项目 (标段Ⅰ ) | 区府路以西 | 1、区政府大院专职巡回保洁人员不少于4人。 2、标段内其余区域专职巡回保洁人员不少于8人。 （上述人员为每天实际到岗作业人员数量。） |
| 2 | 绿化养护服务采购项目 (标段Ⅱ) | 区府路以东（含区府路） | 体育公园专职巡回保洁人员不少于3人。 标段内其余区域专职巡回保洁人员不少于10人。 （上述人员为每天实际到岗作业人员数量。） |
| 3 | 绿化养护服务采购项目 (标段 Ⅲ) | 318国道以南（含318国道） | 1、頔塘专职巡回保洁人员不少于6人。 2、标段内其余区域专职巡回保洁人员不少于6人。 （上述人员为每天实际到岗作业人员数量。） |

八、考核标准：

参照《吴兴区公用事业管理中心绿化养护考核办法》执行。

九、工程安全事项及违约责任

1、承包人应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全。

2、承包人应严格按国家有关规定，为本项目所有养护人员办理相关保险事宜（如工伤保险等）。

3、承包人应实施严格的各类安全防护措施，切实做好施工、养护期间的安民告示，设置必要的警戒标志，线杆保护措施，制定保障人员出行安全畅通的保证措施，做好照明、看守和警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对工程现场的安全负责，接受发包人和监理单位的现场代表对安全措施的监督。承包人若发生与本次招标内容相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由承包人承担，发包人概不负责。由于承包人安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由承包人自负，发包人保留追究责任的权利。

4、承包人应做好抗灾减灾应急预案，密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨（台风）、洪水、雷电、冰冻、旱、雪等造成工程损害，承包人不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

5、中标供应商必须按投标时提供的人员配置，合理安排劳动力， 用工需符合国家用工规定，未详之处按民法典相关规定处理。

十、其它

1、本项目作业所必须的机械（洒水车、打药车、绿篱机、草坪机、割灌机、喷药机、水泵等）、人工及工具材料（修枝剪、手锯、支撑桩、遮荫网、铅丝、皮管、警示桩等）承包人必须满足日常需要。日常养护工作每天不少于计划安排的技术工人，若遇台风、洪水或冰雪等灾害天气，承包方确保不少于本中心预案要求的应急救援队伍及投标承诺的相关机械设备进场到位。

2、承包人派专人负责处理湖州市12345阳光热线、市民来人来电来信、数字城管、媒体、上级部门等所反映的问题。遇重大活动和节日、市民和上级的要求、自然灾害、突发事件等，承包人必须按招标方要求做好积极响应工作，如不服从发包人统一调度指挥的，发包人有权安排其它人员实施相关工作，产生的费用在养护费中扣除。

3、原则上每年9月30日之前完成草坪覆播黑麦草籽一次，10月30日前黑麦草籽发芽率须达到85%以上。每年7月15日前木结构桐油涂抹要求一年至少一次，涂刷前要对基础进行处理。

4、如果投标时承诺在管养范围内设立项目部的，中标后15个工作日内，中标供应商应在投标时承诺的区域设立项目部（要求满足日常管理办公需要）并提供相关证明材料，不能提供或未设立项目部的，采购人将有权取消其中标资格，承担相应违约责任。按评标结果按分数由高到低顺位，并遵循一个供应商只允许中一个标段的原则。

十一、付款方式：

1、合同签订后7个工作日内支付年合同金额40%的预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可根据实际情况进行调整预付款比例）。预付款在后期养护进度款支付中，分三期平均扣回。

2、养护进度款按半年一结算，按实际养护天数及考核扣款情况进行结算，凭有效发票支付至实际养护费的80%；最后一笔待合同期满，按实际养护天数及考核扣款情况进行结算，凭有效发票全额付清（含余款）。

3、景观提升及应急处置等费用：完工且验收合格，审计结束后支付至审定价的80%，余款待养护期满且验收合格后付清，付款时间同日常养护费。

注：实际完成工程量由承包人上报业主、监理、审计，以三方审核确认为准。

十二、其他

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关要求，应预留合同总额的40%的份额专门分包一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内 其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。中标供应商须无条件响应该要求。

# 第三章  投标供应商须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2023-2025年度绿化养护服务采购项目 |
| 2 | 采购内容：具体详见第二章 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费：按标项一34600元，标项二30900元，标项三29500元收取，由中标供应商全额支付，投标供应商应自行考虑列入投标报价。 |
| 4 | 答疑与澄清：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内（逾期将不再受理），以书面形式向采购人和采购代理公司提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理公司的答复不满意或者采购人、采购代理公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。采购人和采购代理机构将于提交投标截止时间15日前进行可能影响投标文件编制的澄清或修改；澄清或修改内容是采购文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人。因其他紧急情况影响本项目正常招标活动的，采购人和采购代理机构将于投标截止日期一天前书面通知所有获取招标文件的投标人。 |
| 5 | 1、投标文件组成：《资格文件》、《商务技术资信及其他文件》、《报价文件》三部分组成。 2、投标文件编制：投标供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 3、投标文件的形式：电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 4、投标文件份数： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。 （2）（不强制）“备份投标文件”：邮寄地址：湖州市吴兴区八里店镇戴山路1888号吴兴科技创业园B幢5楼（八里店镇政府内）（浙江泓达工程管理咨询有限公司）；收件人：高女士；联系电话：0572-2068728，数量为U盘一份。 5、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的上传、递交： a.供应商在“政采云平台”编制“电子加密投标文件”，还可以递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）。“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注项目名称、单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”无效； b.通过“政府采购云平台”成功上传“电子加密投标文件”的供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法解密“电子加密投标文件”时，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，由代理机构通过政采云电子交易平台【异常处理】端口上传、解密。 c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、数据电文形式的备份投标文件。 （3）所有投标文件逾期解密的视作无效标。 6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购代理机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密，未在规定的时间内无法完成投标文件解密的，视为自动放弃本项目的投标。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传“电子加密投标文件”的投标供应商，因遗失CA或其他原因，导致无法解密“电子加密投标文件”的，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，启用数据电子备份投标文件（U 盘）（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”,上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效)。因供应商电子备份投标文件（U 盘）或自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 6 | 投标截止时间：2023年7月19日 下午14：00； 投标文件递交地点：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。 |
| 7 | 开标时间：2023年7月19日 下午14:00； 地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心开标室【湖州市吴兴区区府路1188 号总部自由港E 幢4楼】。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：附后 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于： 浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 湖州市吴兴区公共资源交易中心（http://www.wuxing.gov.cn/hzgov/front/s127/sy/index.html） |
| 10 | 在确定中标供应商后，领取中标通知书前，中标供应商须提供一份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 合同签订后由中标投标供应商向招标代理机构提供已签订的合同书面文件2份，电子扫描件一份用于合同备案。 |
| 12 | 履约保证金的收取及退还:合同签订时投标人向采购人支付合同金额的1%作为履约保证金，待服务期满后无息退还。 |
| 13 | 采购资金来源：自筹 |
| 14 | 付款方式：详见合同 |
| 15 | 投标有效期：自投标文件递交截止之日起 60 日历天 |
| 16 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 一、总  则

### （一） 适用范围

本招标文件（采购文件）适用于2023-2025年度绿化养护服务采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1、“采购人”系指湖州市吴兴区公用事业管理中心 。

2、“供应商”系指提交投标文件的单位或个人。

3、“采购代理机构”系指浙江泓达工程管理咨询有限公司。

4、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标供应商中标后须承担的与本项目有关的义务。

6、“项目”系指投标供应商按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电子扫描件等。

### （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

### （四）投标费用

不论投标结果如何，投标供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

本项目招标代理服务费：按标项一34600元，标项二30900元，标项三29500元收取。由中标供应商全额支付，投标供应商应自行考虑列入投标报价。

（五）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（六）转包与分包

本项目不允许任何形式的转包和分包。

### （七）特别说明：

▲1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2、投标供应商投标所使用的资格、信誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3、投标供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4、投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标供应商的行政与刑事责任。

### （八）质疑和投诉

1、投标供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式或政采云在线形式向采购单位、招标方提出质疑。投标供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、提出质疑的投标供应商（以下简称质疑投标供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的投标供应商。

潜在投标供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3、投标供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标供应商为自然人的，应当由本人签字；投标供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4、采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云在线形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商。

5、投标供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性评标委员会协助答复质疑。

6、质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑投标供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑投标供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7、采购人、采购代理机构认为投标供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交投标供应商的，应当依法另行确定中标、成交投标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标供应商须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

### （二）投标供应商的风险

投标供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### （三）招标文件的澄清与修改

1、投标供应商应认真阅读本招标文件，发现本文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于采购文件发布后7个工作日内，一次性以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑。招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清或更正公告，并以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等形式告知所有已登记获取采购文件的投标供应商。

2、招标采购单位必须以传真或邮件（原文扫描件）或网上公告等答复投标供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复以此形式通知所有获取招标文件的投标供应商；除传真或邮件（原文扫描件）或网上公告形式答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购单位非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件的组成

投标文件（包括电子投标文件及数据电子备份投标文件）由《资格文件》、《商务技术文件》和《报价文件》组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。

#### 资格文件：

（1）投标单位情况表；

（2）有效的营业执照；

（3）法定代表人或其授权代理人的授权证书及身份证明；

（4）授权代理人提供近三个月中任意一个月的社保证明；

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；

（6）信用承诺书。

（7）其他投标供应商认为有必要提供的资料。

2、技术、商务、资信及其他文件

（1）评分索引表（格式见附件，主要用于评审委员会对应评分内容，包括商务部分、技术部分）；

（2）投标声明书（格式见附件）；

（3）项目保证措施及人员配备（格式见附件）；

（4）园林垃圾分类规范处理方案；

（5）应急处理预案；

（6）对本项目现状的调查与问题剖析；

（7）与采购人之间的配合；

（8）企业业绩（格式见附件）；

（9）企业荣誉；

（10）权威认证

（11）响应时间；

（12）售后服务；

（13）商务响应表（格式见附件）；

（14）拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书；（格式见附件）

（15）其他投标供应商认为有必要提供的资料。

3、报价文件

（1) 投标函；

（2) 开标一览表（格式见附件）；

（3）政策分相关证明资料；

3.1小微企业声明函（若有，格式见附件）；

3.2残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

3.3监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

（4）招标代理服务费承诺函(格式见附件)；

（5）其他投标供应商认为有必要提供的资料。

（二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲（三）投标报价：

1、本项目设有日常养护单价最高限价：标项一：6元/㎡▪年,标项二：6元/㎡▪年，标项三：6元/㎡▪年。

2、投标报价不得高于最高限价（最高单价限价），否则作无效标处理。

3、各投标人在日常养护投标报价中应含:人工、材料、机械费、综合费用、措施费、规费、税金等的一切费用，具体包括园林绿化、设施、公园的养护管理及安全教育培训、应急管理处置等内容（详见第二章招标需求中第三条服务内容）所产生的一切费用，采购人不再支付额外费用。

4、景观提升及应急整治任务等结算费用=下浮前总价*中标折扣，以发包人、监理核准的工程量，《浙江省建设工程计价规则（2018）》、本省市有关综合解释文件、补充规定等相关文件规定及审计核实为准。

▲5、景观提升及应急整治任务等费用具体按以下两种方式执行计价：

5.1、套用定额计价方式：

（1）定额及计价规则:《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版) 、《浙江省城市轨道交通工程预算定额》（2018版）。

（2）企业管理费、利润根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，按照控制价编制口径，以中间值计取。施工组织措施项目费根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的市政土建工程中间值计取，其中安全文本施工基本费按非市区工程计取。规费：其费率根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取。税金按增值税（按一般计税方法）计取，根据浙建建发[2019]92号规定费率按9%计取。税率政策有调整的按实计取。

（3）建安工程的材料及人工价格:人工、材料价格按照施工期当月《湖州市建设工程造价信息》计取，湖州信息价无的则参照《浙江省造价信息》计取。

5.2无法套用定额或按照工程量套定额明显不合理的零星小工程量计价方式：按实际发生的人工、材料、机械计取，工程量按监理、业主签证为准，人工市场单价按2018定额三类人工计取，材料按当月信息价计，机械按实际市场价计，该费用只计取税金。

6、投标人认为完成本招标文件规定内容所需发生的其它费用，凡未列入的，将被视为均已包含在投标总报价中。只允许有一个报价，任何有选择的或有条件的报价将不予接受；

7、投标人的最终报价由投标人自担全部风险责任，中标后不得以任何理由调整报价或追加任何费用；

8、投标人所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量；

9、报价如单价与总价不符时，以单价为准；大写与小写不符时以大写为准；

10、投标人对招标文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前提出修改意见，否则视同全部确认；

11、投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量。否则作无效标处理；

### （四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购单位可与投标供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标供应商需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

### （五）投标文件的编制

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

2、投标供应商应当按照本章节“投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术资信及其他文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

3、本采购文件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，未提供格式的，请各投标供应商自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（盖章），否则视为未提供。

4、《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5、《投标文件》因字迹潦草、上传的内容不清楚或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

6、投标供应商没有按照本采购文件中“投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

### （六）投标文件的签章

1、《投标文件》的签章：使用电子签章；

2、《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并同时加盖单位公章。

3、参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

### （七）投标文件的形式

1、投标文件的形式：见《前附表》；

2、“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

3、“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

### （八）投标文件的份数：投标文件的份数：见《前附表》。

（九）投标文件的上传和递交：见《前附表》。

（十）“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

（十一）投标文件的补充、修改或撤回

1、供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

### 2、投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

## 四、开标

### （一）开标形式

采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。

### （二）开标准备

1、开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

2、采购代理机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标供应商自己承担。

### （三）开标流程（两个阶段）

#### 1、开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范点击“异常处理”，由代理机构将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，开启投标文件，进入资格审查；

（3）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术资信及其他文件进入符合性审查、商务技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

#### 2、开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先通过政采云公布符合性审查、商务技术评审无效投标供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术得分（总分）情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，通过政采云公布开标记录表（所有投标供应商的报价），投标供应商对自己的报价金额有异议的通过发送邮件形式说明（不予说明视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，通过政采云公布中标候选投标供应商名单，及采购人最终确定中标人。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

### （四）投标供应商资格审查

1、开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

2、投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商参加同一项目下的政府采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

## 五、评标

### （一）评审工作的组织

采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

### （二）评标委员会的组建

1、评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，评审专家成员人数为7人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

2、评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### （三）评标委员会的职责

1、评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### （四）评审原则

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

### （五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### （六）评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

### （七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

#### 1、评审前准备

（1）由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

（2）由评审小组组长（评标委员会主任委员）召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

#### 2、投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

（1）评标委员会首先对所有通过资格审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

#### 3、投标文件的澄清、说明或补正

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）评标过程中评标委员会对投标供应商提出质询或要求投标供应商书面确认的（或通过“政府采购云平台”在线答复），采用书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字或盖章，30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 4、投标文件的错误修正

《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）《投标文件》的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

#### 5、对不同文字文本《投标文件》的解释发生异议的，以中文文本为准。

### （八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

#### 1、资格文件、商务技术资信及其他文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写错误或有涂改未修正的；

（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件实质性要求条款的，或资格文件证明文件不全的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）资格文件组成内容不齐全；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）参加同一项目下政府采购活动的不同投标供应商之间存在利害关系并且存在影响政府采购公平竞争行为的；

（9）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

#### 2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件规定的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（4）投标报价具有选择性；

（5）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（6）投标文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（7）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（8）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评审委员会认为投标供应商报价明显低于其他合格投标供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

### （九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。评审细则详见第四部分“评标办法及评分标准”。

2、对采购代理机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### （十）修改评审结果

#### 1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

#### 2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

### （十一）投标供应商排序及推荐中标候选投标供应商

评标委员会根据以下规定确定投标供应商排名并推荐中标候选投标供应商。

1、评标委员会根据各投标供应商的综合得分（商务技术分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

（1）综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

（2）综合得分和投标报价均相同的，按技术得分从高到低确定排名；

2、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标人。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

# （十三）评标内容的保密

1、公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标供应商对采购人和评标机构施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

### （十四）投标文件的澄清

1、公开开标后，直到宣布中标人止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标供应商或与评标无关的其他人泄露。

2、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标供应商对采购人、采购代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

### （十五）废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、报价均超过预算，不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

### （十六）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定的情形，如果不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；如果影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 六、定标

### （一）确定中标人。本项目由采购单位授权评标委员会直接确定中标人。

1、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认。

2、采购单位应当在收到评标报告之日起5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标供应商对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、采购单位或采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，并以书面形式发出《中标通知书》。

### （二）中标通知书

1、确定中标投标供应商后，招标采购单位将以书面形式发出中标通知书，通知中标的投标供应商其投标被接受。

2、中标通知书为双方签订合同的依据。

3、中标投标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购单位签订合同。

### （三）出现下述情况之一的，采购单位可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购单位也可重新组织招标。

1、中标人因自身原因放弃中标成交或因不可抗力不能履行合同的；

2、经质疑，采购代理机构审查确认因中标人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

## 七、合同授予

### （一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，或未按投标时承诺的内容履行的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同,以此类推。

### （二）履约保证金：合同签订时投标人向采购人支付合同金额的1%作为履约保证金，待服务期满后无息退还。以现金或银行保函形式（保函的开具银行需在湖州市区开设营业场所，必须是不可撤销保函，且无条件支付或见索支付，并由湖州市区网点出具）向采购人提交。合同履行完毕且验收合格后一次性无息退还。

# 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2023-2025年度绿化养护服务采购项目的评标。

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分；商务技术分90分。合格投标供应商的评标得分为各项目汇总得分。

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标供应商评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（10分，其中日常养护部分8分，景观提升及应急处置部分2分）

价格部分评审：

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且每项投标价格最低（最优惠）的有效投标报价为评标基准价，其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（结果保留2位小数，第3位四舍五入）：

日常养护价格分=（评标基准价/投标报价）×8%×100

景观提升及应急处置部分价格分=（评标基准价/投标报价）×2%×100

价格总分=日常养护价格分+景观提升及应急处置部分价格分

小、微企业价格扣除扶持政策扶持政策说明：

本项目采购标的对应的小微企业划分标准所属行业为：林业或建筑业或其他未列明行业。

落实政府采购政策：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》和转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46号）及浙财采监【2022】3号，对小型企业或微型企业的投标报价给予20%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

符合以下要求（其一）的投标人被认定为小型企业或微型企业：

1、投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的所属行业规定为小型企业或微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】。

2、监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

注：出现以下情况，不进行价格扣除

（1）未提供《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》；

（2）提供的《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》未采用本采购文件附件的模板；

（3）提供的《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》未填写完整的；

（4）投标人未如实填写《中小企业声明函》或《监狱企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》的；

此项由评审小组集体核实后统一打分。

### （二）技术、商务、资信及其他分（90分）

### 技术、商务、资信及其他分按照评标小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

### 技术分、商务分、资信及其他分=（评标小组所有成员评分合计数）/（评标小组组成人员数）

附件：评分表格式（技术、商务、资信及其他分，共90分）

| 序号 | 评标内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目保证措施及人员配备 | 1.保证项目实施的技术力量和人力资源安排 （0-10分） (1) 项目人员满足第二章招标需求第七项要求的，不得分；项目负责人具有高级工程师职称的，得4分；中级职称的得2分。（0-4分） （2）投标人具有各专业高级技工（绿化、花卉、植保、草坪、育苗）的，每提供1名加1分，最多得6分； （以上（1）（2）资料提供人员证书扫描件及近三个月中任一一个月社保证明材料加盖公章）。 2.养护方案及进度计划（0-20分） （1）日常养护管理方案的科学性、合理性、严密性、全面性（共5分），必要功能每缺一项扣 1分；不合理解决方案每一项扣1分，扣完该项得分为止。 （2）保证质量（养护质量、效果等方面）的技术方案和措施（共5分），方案不严密扣 1分，措施不得力扣1分。 （3）养护进度计划表，完成每月、每季进度计划的具体措施和劳动力安排（共5分），措施不合理扣1分，安排不合理扣1分。 （4）安全、文明（人员安全、文明施工、施工对周边影响等方面）施工措施（共5分），措施不合理处扣1分。 3.作业机具配置（0-15分） （1）提供挖机1台，自有或租赁得1.5分。 （2）提供吊车1辆，自有或租赁得1.5分。 （3）提供登高车（≥8米）1辆，自有或租赁得2分。 （4）提供运输车（≥2吨），自有或租赁每辆得1.5分，最高得3分。 （5）提供洒水车（≥4吨），自有或租赁每辆得1.5分，最高得3分。 （6）提供巡逻车（5座），自有每辆得2分，最高得4分，租赁不得分。 需提供行驶证（挖机提供有效期内检验合格证）和购置发票扫描件加盖公章（若为租赁还需提供有效租赁合同），不提供不得分。 | 0-45分 |
| 2 | 园林垃圾分类规范处理方案 | 根据湖州市垃圾分类相关要求，结合本项目工作服务特点，供应商在项目执行地具备园林垃圾临时堆放处置场地的，并能对园林垃圾的规范处理提出合理、可行方案的得 5-6 分；供应商在项目执行地不具备园林垃圾临时堆放处置场地的，但处置方案基本合理可行的得 3-4 分；方案存在 明显缺陷的，得 1-2 分。(园林垃圾临时堆放处置场地面积下限 500 平方米； 园林垃圾临时堆放处置场地为自有产权的， 须提供场 地照片、土地证或由属地政府管理部门盖章确认的证明材料； 园 林垃圾临时堆放处置场地为租赁(转让)的，提供场地照片、租 赁(转让)合同协议书、租赁场地土地证或由属地政府管理部门盖章确认的证明材料。租赁时间不少于本项目的服务期限，证明资料不提供或提供不完整的不得分。 | 0-6分 |
| 3 | 应急处理预案 | 供应商应制定科学的、严密的、合理的应急预案，针对项目实施地的特殊性及独有性进行阐述（6分）。应急处理预案满足本项目需求且与项目实施地相结合的得4-6分；应急处理预案较为简洁或与实施内容无关的得1-3分；应急处理预案不提供的不得分。 | 0-6分 |
| 4 | 对本项目现状的调查与问题剖析 | 根据投标人对现有绿化现状、存在问题和补植难点、要点等问题进行调查剖析，并针对性的提出克服难点和要点技术措施等情况打分。完全满足采购要求的4-6分；基本满足采购要求的1-3分；部分满足采购要求的0-1分。 | 0-6分 |
| 5 | 与采购人之间的配合 | 供应商根据采购需求提供与采购人之间的配合方案，并作出详细说明（6分）。配合方案内容契合项目实施方案且较为详细的得4-6分，配合方案内容较为简易的且仅满足采购人采购需求的得1-3分；本项目与采购人之间配合内容不提供的不得分。 | 0-6分 |
| 6 | 企业业绩 | 投标人（2020年1月1日至今）具有类似项目业绩（园林绿化养护类）的，每个项目得0.5分，最高得1分；提供合同或中标通知书证明并加盖公章（以合同签订时间或中标通知书发出时间为准）未提供不得分）。 | 0-1分 |
| 7 | 企业荣誉 | 1、供应商2020年1月1日至今获得园林绿化类市级奖项的每个得1分，园林绿化养护类市级奖项的每个得1.5分。 2、供应商2020年1月1日至今获得园林绿化类省级及以上奖项的每个得2分，园林绿化养护类省级及以上奖项的每个得3分。 以上1、2项合计最高得6分。提供有效的具有政府行政职能部门、 建设主管部门 (含园林协会) 授予的企业荣誉证书或获奖文件扫描件加盖企业公章，获奖时间以证书（或文件）发布时间为准。否则评分不予认可。 | 0-6分 |
| 8 | 权威认证 | 投标人具有质量管理体系认证证书，得2分；具有环境管理体系认证证书，得2分；具有职业健康安全管理体系认证证书，得2分。（需提供相关有效期内的扫描件并加盖公章且认证范围需为园林绿化类，否则评分不予认可） | 0-6分 |
| 9 | 响应时间 | 根据投标人承诺的现场响应时间评定，2小时响应的得2分，每减少半个小时的加1分，最多加3分；每增加半小时的扣1分，扣完该项得分为止。 | 0-5分 |
| 10 | 售后服务 | 投标人的项目部（要求满足日常管理办公需要）设立或承诺中标后设立在此项目管养范围内（详见第二章招标需求）的，得3分；吴兴区行政区域范围内的，得2分；湖州市行政区域范围内的，得1分。取最高分，不重复计分。提供相关证明材料或书面承诺。未提供的不得分。 | 0-3分 |

第五章 合同主要条款 （供参考）

采购人（以下简称甲方）：

中标人（以下简称乙方）：

根据     年  月  日湖州市吴兴区公用事业管理中心的2023-2025年度绿化养护服务采购项目 （项目编号：        ，财政审批编号：            ）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

招标文件、投标文件、招标答疑、技术澄清、询标答复及吴兴区相关养护管理标准的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相矛盾之处，以时间在后者为准。

第一部分 日常养护

一、日常养护内容

1、绿化养护管理：整形修剪、防病除虫、中耕除草、施肥浇水、刷白拉撑、草坪复播、看护巡查、环卫保洁、绿化垃圾清运、因高压线下垂等各类预防安全事故发生而开展的大型苗木修剪、树枝清运处置等相关养护工作，秋季黑麦草草籽撒播。

2、设施养护管理：园路、园林建筑、景观小品等所有园林设施及附属物的卫生保洁（含牛皮癣清理）、常规维护、零星维修、看护防盗；山体、水体的卫生保洁和安全防护。

3、公园养护管理：包括公园内所有园林建筑、景观小品等所有园林设施及附属物的卫生保洁（含牛皮癣清理）、常规维护（木结构桐油涂抹要求一年至少一次）、健身器材及亮化设施检修维护，山体水体的卫生保洁和安全防护，以及游客娱乐、健身、休闲活动的秩序管理，安全隐患的预防及其他突发事件（群众纠纷等）的处理等；整个园区的环境卫生保洁（含牛皮癣清理）等。

4、安全教育及技能培训管理：做好养护、保洁等工作人员安全生产教育，规范操作，避免工伤（含上下班途中）及因养护操作不当、不到位造成的人身和财产伤害；同时要求每年对职工开展组织或参与不少于2次的园林绿化相关技能知识培训。

5、应急管理处置：完善应急处置预案，配备齐全应急救援人员和相应装备，如遇一般突发性、不可抗力事件（如台风、雨雪、冰冻、旱涝等）要安排好值班巡查、问题上报，并按甲方相关要求及时处置。

6、热线处理：安排专职人员负责对接、处理养护管理范围内阳光热线、数字城管、媒体、群众来电来信来访等所反映的问题。公园须设立便民服务热线，公布于出入口位置。

7、其他：养护范围内对外衔接、行政审批过程跟踪等工作。

注：设施包括园林建筑（亭、廊架等）、园林小品（园灯、导游牌、垃圾箱、园桌椅、栏杆、健身器材、标识标牌、景墙、碑刻等）、广场铺装（园路、花坛及木铺地等）、市政设施（侧石、井盖、排水沟等）、喷泉设施、园林电气设备（主要为功能性景观照明，以及水泵、配电箱、变压器等）、水景设施及景观照明等一系列与绿地配套的相关设施系统。设施维护包括设施的日常维修保养（含保洁），即为保持设施的完整和正常运行所进行的预防性保养和轻微损坏部分的修补，包括为保证设施的正常运转及维护设施的原有功能而进行的清洁、紧固、调整、润滑及检修等，不包括设施大修、更新和园林建筑主体结构的修复。

二、日常养护期

自              起至              止。

三、养护经费

现有实际养护面积            平方米（该面积已测绘），中标养护综合单价￥     元/平方米·年，招标预算总价：              （小写：       元）。招标工程量是预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以招标人认可的，按招标人和技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按投标人投标报价中的单价和招标文件规定的计算方式进行结算与支付。实际结算养护费以中标综合单价为基准，按双方最终审定的养护面积确定。

四、养护班组

园林绿化修剪等技工应持证上岗，穿戴统一防护工作服，每天不少于   人。项目的各类管理人员、技术工人应持证上岗，项目管理人员配备表和养护区域作业人员配备表需到甲方备案，后续甲方按实际情况对人员配备可稍作调整。乙方项目经理和技术工人每月到位不少于    天。机械设备为企业自备或租赁，在签订合同时候提供相关证明资料。

五、养护方式

1、乙方在确定的范围内以包工包料包机械的方式实施养护。

2、养护所需一般材料（遮荫网、支撑桩、铅丝、农药、化肥等）、成品（专业工具、安防设施等）、设备（洒水车、草坪机、打药车、水泵等）等，均由乙方自行解决。

六、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、服务及承诺

1、乙方应明确承诺服务各项内容和措施，提供详细的服务措施、联系人、电话等有关资料；

2、在养护期内，因绿化养护不当所发生的一切费用均由乙方承担。

3、乙方在收到甲方通知后必须    小时之内及时到场响应。

八、绿化养护面积的调整

1、实际养护面积可能因新建绿地移交接管、现有养护地段改建及新建项目绿地占用等因素发生变化，最终以双方、监理审核确认的实际养护面积作为结算与支付的依据，单价不再调整。

2、合同实施期间实际管养面积与招标文件中所述面积有差异的，最终以有资质的测绘单位进行现场测绘后，以出具的报告确定实际养护面积为准，单价不再调整。

九、养护质量标准和要求

1、按《浙江省园林绿化技术规程（试行）》、国家现行有关的规范标准及吴兴区公用事业管理中心最新实行的绿化养护质量标准及考核办法执行，景观提升和应急处置亦按照中心最新实行的考核办法执行。质量标准：优。

十、养护费支付进度

1、合同签订后7个工作日内支付年合同金额40%的预付款（在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可根据实际情况进行调整预付款比例）。预付款在后期养护进度款支付中，分三期平均扣回。

2、养护进度款按半年一结算，按实际养护天数及考核扣款情况进行结算，凭有效发票支付至实际养护费的80%；最后一笔待合同期满，按实际养护天数及考核扣款情况进行结算，凭有效发票全额付清（含余款）。

第二部分 景观提升及应急整治任务

一、服务内容、数量及其它：

1、实施范围：同第一部分日常养护实施范围

2、工作内容（包括但不限于以下内容）：

景观提升及应急整治任务等：景观提升（场地清理与平整、种植土回填、苗木采购、种植及养护等）、设施大修及更新、公益宣传（根据相关活动要求对公益宣传牌等进行设计设置更新）、临时应对重大活动开展突击任务及启动重大抢险救灾预案等市政、园林相关应急整治任务等。

二、服务期限

同第一部分日常养护服务期限，具体实施时间、工期以招标人通知为准。

三、项目经费

景观提升及应急整治等费用：折扣报价         %。景观提升及应急处置等费用=标段预算总金额-标段日常养护实际费用，具体以甲方委托实施的量为准。

四、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

五、甲方职责

1、对质量、安全、进度进行全面管理。代表甲方对工程质量、进度、安全及文明施工进行监督，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取整改措施。

2、签订施工协议之后向乙方移交施工现场，并提供施工所需要的条件，包括：（1）施工用水、用电由乙方自行考虑，所需费用及后期使用费用均由乙方自行承担；（2）协调处理施工所需要的进入施工现场的交通条件，相关费用乙方自行承担；（3）协调处理施工现场周围地下管线、电力管道、邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，相关费用乙方自行承担。

六、乙方职责

1、竣工资料

（1）乙方提交的竣工资料的内容： 开工文件、施工进度；引测、放样及各阶段测量成果；工程地质和水文地质的实际记述;材料试验、配料单及试验分析资料；主要工程材料设备的质保书、合格证；《施工日志》及各项工程质量检查记录；观测设施的埋设及施工观测记录；特殊问题处理说明的有关技术资料；分项分部工程及阶段验收资料；竣工图、施工技术总结；单元工程质量评定等级及竣工验收资料；工程中间验收资料；监理机构要求提出的其它资料，接受甲方检查验收。

（2）乙方提交的竣工资料的费用承担：自行承担。

（3）乙方提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30天内 。

（4）乙方提交的竣工资料形式要求：纸质及相关电子数据 。

2、乙方应履行的其他义务：

（1）在工程施工过程中，必须严格按照招标人发放的招标文件、施工图纸、技术联系单、变更联系单、施工单位提交的经监理单位审核认可的施工组织设计文件与专项施工方案以及国家及地方颁发的与本工程建设相关的标准、规范、规程等进行施工。招标人及监理单位发现现场施工（如场地平整度、土方回填厚度、苗木质量及苗木补植密度等）不符合上述文件要求，从而影响了工程质量，向施工单位提出整改或返工要求的，施工单位必须严格按要求整改或返工。如招标人或监理单位向施工单位发出要求整改或返工的书面文件后，施工单位仍不落实整改、返工或整改、返工不到位的，则招标人或监理单位有权根据工程质量、安全生产、文明施工等的不良程度对施工单位进行每次二千元的经济扣罚，若同一问题被连续要求，罚金较前次翻倍。

（2）乙方应加强施工过程中的现场管理（特别是补植后的苗木养护管理），若因为现场管理问题，业主或监理工程师或建设行政主管部门发出书面整改通知书，每发一次业主有权视情节轻重扣罚1000-3000元。

（3）乙方根据甲方提供的测量基准点、基准线和水准点及其他资料和数据，负责施工所需的全部测量放样工作，提交计量测量资料，并报送监理人审核。

（4）在施工期内，甲方严格落实项目负责人、质检员及施工员到岗制度，因工程相关问题召集会议，乙方必须由项目负责人或项目授权委托人到场，乙方若无理由缺席每次扣罚一千元。

（5）对由于乙方在施工过程中造成的地下管线和各类建筑物、构筑物的损坏，乙方应负全部责任，并承担由此产生的一切赔偿。

（6）乙方须无条件执行甲方委派的各项应急整治任务，否则扣除相应履约保证金。

（7）应急整治实施的项目完工且验收合格后，在保修期内发现有质量问题的的，乙方必须在规定响应时间内进行修复，若不能按期修复或修复后达不到验收标准的，则由甲方安排其他单位进行修复，所产生的费用由乙方承担，具体产生的工程量费用在本项目工程款中直接扣除。

（8）乙方要做好安全防护工作，为工程所有人员购买工程保险。如由于乙方安全措施不力造成安全事故或造成财产损失，并由此产生的费用，由乙方承担责任，甲方概不负责。

3、项目经理

（1）乙方项目经理每月到位不少于20天，按每少一天扣罚一千元计，在当月养护费中扣除。

（2）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：甲方有权出具罚款单，情节严重的可解除合同 。

（3）乙方擅自更换项目经理的违约责任：投标项目负责人未经甲方同意或未发生不可抗拒原因不得变更。乙方擅自更换投标时的项目负责人，视作违约，扣罚履约保证金。

4、转包和分包

本工程乙方不允许转包和分包。

5、工程照管与成品、半成品保护

乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：（1）在工程竣工验收并颁发工程接收证书前成品保护工作和成品保护相关费用均由乙方承担；（2）乙方应在做好自身范围内的成品保护工作的同时，还应做好对其他工种的成品保护的配合工作，若因乙方原因破坏，则乙方应承担责任，并予以赔偿。

七、工程质量

1、质量要求：本项目工程质量必须符合《浙江省园林绿化技术规程（试行）》和现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的合格要求。植株选择要求健壮无病虫害，顶芽旺盛、根系发达、株形饱满。

2、隐蔽工程检查

工程隐蔽部位经乙方自检确认具备覆盖条件的，乙方应在共同检查前48小时书面通知监理人检查 。在隐蔽工程的检查验收过程中，如发现施工单位有施工质量问题，每发现一次按每次五千元处罚，并限期无条件进行整改。

八、工期和进度

1、开工

按甲方施工工期要求，乙方做好开工准备并及时开工，监理在计划开工日期7天前向乙方发出开工通知。

2、施工组织设计

施工组织设计应包括的其他内容： （1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）其他。

3、施工进度与工期延误

单个项目实施前，甲方依据施工任务制定施工进度，乙方须按照甲方要求期限进行施工，如由于乙方原因而引起延期工期，每延期一天乙方支付违约金一千元。

九、样品与设备

1、每种苗木批量供货前，乙方须按招标文件中的苗木规格、质量提供样品，经甲方和监理工程师认可后方可批量供苗。若乙方批量采购的苗木与认可的苗木样品规格、质量不一致，或与招标文件中的苗木规格、质量不一致，甲方有权对不合格苗木作出处罚或拒绝使用该批苗木，若甲方拒绝使用该批苗木，乙方应无条件负责更换苗木，并承担由此发生的费用和工期损失。

2、每次供货时须提供本次供苗的清单，清单中需清晰地写明所购苗木的品种、规格和数量，并经监理工程师和甲方代表认可后方可施工。

3、进场的苗木、种植土、肥料等材料和设备如未经甲方签署出场证明，不得运出场外。

十、变更

以变更联系单为准，并按有关规定计量和计价。

十一、计价、计量与支付

1、计价

景观提升及应急整治等费用：结算费用=下浮前总价*中标折扣，以发包人、监理核准的工程量，《浙江省建设工程计价规则（2018）》、本省市有关综合解释文件、补充规定等相关文件规定及审计核实为准。具体按以下两种方式执行：

1）套用定额计价方式：

（a）定额及计价规则: 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版) 、《浙江省城市轨道交通工程预算定额》（2018版）。

（b）企业管理费、利润根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，按照控制价编制口径，以中间值计取。施工组织措施项目费根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的市政土建工程中间值计取，其中安全文本施工基本费按非市区工程计取。规费：其费率根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取。税金按增值税（按一般计税方法）计取，根据浙建建发[2019]92号规定费率按9%计取。税率政策有调整的按实计取。

（c）建安工程的材料及人工价格:人工、材料价格按照施工期当月《湖州市建设工程造价信息》计取，湖州信息价无的则参照《浙江省造价信息》计取。

2）无法套用定额或按照工程量套定额明显不合理的零星小工程量计价方式：按实际发生的人工、材料、机械计取，工程量按监理、业主签证为准，人工市场单价按2018定额三类人工计取，材料按当月信息价计，机械按实际市场价计，该费用只计取税金。

2、计量

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（2013版）及《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定）》 。

景观提升及应急整治等工作在竣工验收合格后由乙方于15日内上报工程量，监理单位、业主对上报工程量现场计量、审核，逾期不计量。

3、工程款支付

3.1景观提升费：完工且竣工验收合格，审计结束后支付至审定价的80%，余款待养护期满且验收合格后付清。

3.2应急整治费：完工且验收合格，审计结束后支付至审定价的80%，余款待合同期满后付清。

注：实际完成工程量由乙方上报甲方、监理、审计，经三方审核确认为准。

十二、验收

工程结束后，甲方及时组织乙方、监理工程师进行完（竣）工验收。工程质量验收不能一次性达到合格的，必须按照招标方的规定进行整改以达到质量要求，相关费用由乙方承担。

十三、养护期（补植）与保修期

1、补植苗木养护期：一年（自补植完工验收合格之日起算）；

2、应急整治工程质量保修期：自完工且验收合格之日起至合同期满止。

十四、绿化补植面积的调整

若合同实施期间绿化补植面积与招标文件中所述面积有差异的，以最终审定的实际补植面积为准，单价不再调整。

十五、违约责任

1、进场项目班子应当是投标人建制内的，挂靠投标人或临时拼凑的施工班子一经发现并经查实后，其全部履约担保将被没收，施工合同将被终止，并赔偿由此给甲方造成的经济损失。派驻现场的施工班子人员数量、年龄结构、专业配备应满足工程实际需要。在合同执行期间甲方有权对不称职的工程技术、管理人员提出更换，乙方应在一个工作周内作出更换，并报甲方批准，不得拒绝和拖延。逾期作该班子成员未到位处罚。

2、乙方应严格按已确认的施工技术方案实施，并接受甲方派遣的现场代表及委托的监理单位对施工质量、进度、安全、投资及协调方面的监督和管理。监理单位有权按相关标准、规范的要求并结合工程实际情况，对工程原材料、工程实体进行平行检测。如发生施工单位阻止、干扰或影响监理单位的检测工作的情况，监理单位、招标人将对施工单位进行每次2000—5000元的经济扣罚，在工程款中直接扣除。

3、因乙方原因延误工期，乙方支付违约金。工程竣工验收如未达到一次性通过，由此追加的返工费用和延误的工期等均由乙方负责，同时扣除其全额的履约保证金。

第三部分 其他事项

一、乙方项目负责人：            ，联系方式：

乙方专职资料员：             ，联系方式：

二、安全、文明施工

1、为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

2、乙方要做好安全防护工作，合理安排工程车辆进出。由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用及责任均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。

3、乙方应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全。

4、乙方必须严格执行市安全文明施工及扬尘治理等相关规定，做好车辆冲洗及工程车辆途经路段的道路清洁工作，配备专人进行道路清扫。出现扬尘及道路污染经业主及监理通知限时未见整改的，甲方有权对乙方每次扣罚二千元。因扬尘、噪声、环境卫生等原因造成有12345政府阳光热线、新闻媒体等投诉反应的，甲方有权对乙方每件扣罚二千元。

5、乙方应实施严格的各类安全防护措施，切实做好安民告示，设置必要的施工警戒标志，线杆保护措施，制定保障人员出行安全畅通的保证措施，做好施工照明、看守和警卫工作，有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对工程施工现场的安全负责，接受甲方现场代表对安全措施的监督。乙方在养护期间，若发生与本工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由乙方承担，甲方概不负责。

6、养护期间乙方应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨、洪水、雷电、冰冻等造成工程损害，乙方不得以除地震等不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

7、乙方必须按投标时提供的人员配置，合理安排劳动力，未详之处按民法典相关规定处理。

三、突发事件处理及台风、大雪、旱灾、水灾等

1、乙方应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止台风、大雪、旱灾、水灾、火灾等造成的损害。确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。

2、遇台风、大雪、旱灾、水灾等恶劣天气或突发性、不可抗力事件，乙方应成立不少于    人员、    车辆的突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，做好乔灌木扶正和支撑紧固，断枝残叶的清理清运，路面和树枝的冰雪铲除，路面积水的排除等应急抢险工作，保障路面交通顺畅，消除安全隐患。

3、若发生非养护原因引起的意外事故、人为破坏或绿地开挖造成的损坏，乙方应立即采取相关措施或临时应急措施，并通知甲方和相关部门。意外事故由乙方自行处理赔偿事宜并及时恢复绿地原貌；经批准，符合相关程序的绿地开挖由甲方统一管理、调配及补植恢复，后期养护由乙方完成。

四、甲方不予承诺乙方在合同服务期限内一定会有景观提升、应急整治任务等，乙方须综合考虑该因素发生的风险，该风险一旦发生由乙方自行承担。

五、竣工结算

1、竣工结算申请

工程竣工验收合格后30天内提交竣工资料。

2、竣工结算审核

（1）工程最终结算价款以甲方委托的审核单位审定后所出具的审核报告确定的为准。

（2）本工程结算价格以审计为准，审计相关费用按《浙价服〔2009〕84号》文件规定执行。

六、履约保证金

1、签定合同时乙方需交履约保证金                  （小写：￥       元），合同履行完毕且验收合格后一次性无息退还。

2、在养护期内如遇养护检查考评中严重失分者，酌情扣去部分履约保证金。

3、履约保证金可用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

七、争议解决

关于本合同争议，双方应友好协商解决，协商不一致的，提请湖州市吴兴区人民法院裁决。

八、合同生效

1、本合同经双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章、乙方提交1％的履约保证金之日起生效。

2、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

3、合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。

4、本合同与招标文件不一致的地方，甲方已充分告知乙方，乙方表示知悉并认可，同意按照本合同的所有条款履行。

5、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要、协议书等均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

九、合同的解除和转让

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让：合同的部分和全部都不得转让。

（三）乙方在施工、养护管理期间，由于养管措施不力，出现以下情况之一，甲方有权终止合同并由乙方承担一切责任。

1、检查考核过程中，发现有转包和违法分包行为的；

2、合同期内不服从管理单位管理的；

3、因乙方疏于管理，工作不到位，造成养护标段内苗木死亡、病虫害疫情爆发、景观被破坏等情况；

4、因管理不当，年度内被市级（含市级）以上媒体曝光两次以上的（含两次），造成很恶劣影响的；

5、发生重大质量安全责任事故，并造成重大影响的；

6、遇灾害性天气，未听从甲方统一指挥，未按甲方要求进行应急管理造成严重损失。

甲方（章）：                                 乙方（章）：

甲方法人：                                   乙方法人：

联系电话：                                   联系电话：

开户行：                                     开户行：

账号：                                       账号：

签订时间：   年  月   日

签订地点：

第六章 投标文件格式

1、资格文件（或商务技术文件）格式

正本/或副本

资格文件（或商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在   年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

资格文件目录

（1）投标单位情况表；

（2）有效的营业执照；

（3）法定代表人或其授权代理人的授权证书及身份证明；

（4）授权代理人提供近三个月中任意一个月的社保证明；

（5）提供自招标公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

（6）信用承诺书；

- 投标单位情况介绍

| 企业情况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 地 址 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 注册资本 |  |
| 开户银行 |  | 帐 号 |  |
| 联系电话 |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  | 技术 人员 |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 企业现有的资质证书 |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

供应商公章：

年    月    日

二、有效的营业执照

三、法定代表人或其授权代理人的授权证书及身份证明

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是（单位全称）的法定代表人，身份证号码为。

特此证明

投标供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代理人（盖章）

日期：    年   月   日

—————————————————————————————————

有效身份证明

法定代表人授权书及授权人身份证

致：            （采购人名称） ：

我            （姓名）系：            （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加2023-2025年度绿化养护服务采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人盖章：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标供应商公章：

————————————————————

授权代理人有效身份证明

四、授权代理人提供近三个月中任意一个月的社保证明；

五、提供自招标公告发布之日起至投标截止日前任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；

七、信用承诺书

（投标单位）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

时间：  年  月  日

技术文件目录

（1）评分索引表（格式见附件，主要用于评审委员会对应评分内容，包括商务部分、技术部分）；

（2）投标声明书）；

（3）项目保证措施及人员配备；

（4）园林垃圾分类规范处理方案；

（5）应急处理预案；

（6）对本项目现状的调查与问题剖析；

（7）与采购人之间的配合；

（8）企业业绩；

（9）企业荣誉；

（10）权威认证

（11）响应时间；

（12）售后服务

（13）商务响应表；

（14）拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书；

（15）其他投标供应商认为有必要提供的资料。

一、评分索引表

投标供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

日期：

二、投标声明书

致：            （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址            。

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我们已详细审核招标文件全部内容，包括修改文件、参考资料及有关附件，我们完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

供应商公章：                                     年    月    日

三、 项目保证措施及人员配备；（项目保证措施方案自拟）

| 姓名 | 职位 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 从事本工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：     年  月   日

注：1、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写；

四、园林垃圾分类规范处理方案；

- 应急处理预案

- 对本项目现状的调查与问题剖析

- 与采购人之间的配合

八、企业业绩

供应商全称（加盖公章）：             招标文件编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 采购人及联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人（盖章）：

日期：    年   月  日

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

年    月

九、企业荣誉；

十、权威认证；

十一、响应时间；

十二、售后服务；

十三、商务响应表；

项目名称：                            项目编号：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 投标供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（盖章）：

年  月  日

## 十四、拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的承诺书

：

我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加                  项目              投标的项目负责人 （姓名） ，注册执业证书：          在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还，无条件接受行政监督部门以市场不规范行为进行通报，并纳入企业信用评价；如有违法，愿意承担一切法律责任；给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任；如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位公章)：             拟派项目负责人（签字或盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

年   月   日

十五、其他投标供应商认为有必要提供的资料。

- 报价文件格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

报价文件目录

（1) 投标函；

（2) 开标一览表（格式见附件）；

（3）政策分相关证明资料；

3.1小微企业声明函（若有，格式见附件）；

3.2残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）；

3.3监狱企业声明函（若有，格式见附件）；

（4）招标代理服务费承诺函(格式见附件)；

（5）其他投标供应商认为有必要提供的资料。

一、投标函

致：                             （采购人名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表供应商                             （供应商名称）提交资格文件、报价文件、技术文件、商务文件、资信及其他文件电子标书一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在竞标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标日起60个日历天。

4.如成交，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与竞标有关的一切数据或资料。

6.与本竞标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：            电话：

传真：              供应商代表姓名：            职务：

投标供应商(公章):

开户银行：                         银行帐号：

日期:        年    月    日

二、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 招标内容 | 2023-2025年度绿化养护服务采购项目（标项：1/2/3） |
| --- | --- |
| 投标报价 | 日常养护 | 元∕㎡•年 |
|  | 景观提升及 应急处置 | % |
| 是否符合小微企业价格扣除政策的情形 | 是 □ 否 □ |
| 拟投入本项目负责人 |  |

注：1、请投标单位自行考虑报价。

2、以上报价包含人工费、机械费、税费等一切费用。

3、本次招标为固定单价招标，实际养护面积按实结算。招标工程量是预计数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以采购人认可的，按技术规范要求完成的实际工程数量为依据，按投标人投标报价中的单价和招标文件规定的计算方式进行结算与支付。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（盖章）：

日期：    年  月  日

三、政策分相关证明资料

3.1中小企业声明函（工程、服务）

【非中小微企业不用提供】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。未按要求出具声明函的，投标报价不予扣减；

2.如中标，将在中标公告中将此中小企业声明函予以公示，接受社会监督；

3.中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.2残疾人福利企业声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注说明：

1.如中标，将在中标公告中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2. 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.3监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68 号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加 (项目名称)           (项目编号: )           采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期: 年 月 日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(新 疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业

四、招标代理服务费承诺函

根据国家计委、物价局文件和招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按本招标文件规定向代理机构交纳招标代理费，在收到中标通知书的当日一次性向招标代理机构缴清。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日