湖州市东风小学教育集团南华路校区

篮排球场改造项目

（财政审批编号：[2025]2021号、临[2025]2022号 ）

竞争性磋商文件

(全流程电子)

项目编号： XXCG(2025)-019

采购单位： 湖州市东风小学教育集团

采购代理机构：浙江星兴工程咨询有限公司

日期: 2025年7月

目  录

第一章 竞争性磋商公告……………………………………………01

第二章 磋商项目服务范围及要求……………………………………09

第三章 供应商须知…………………………………………………11

前附表………………………………………………………11

一、总则……………………………………………………14

二、磋商文件的说明………………………………………15

三、响应文件的提交………………………………………21

四、磋商规则、程序………………………………………23

五、授予合同………………………………………………28

六、其他内容………………………………………………29

第四章 合同主要条款………………………………………………30

第五章 响应文件格式………………………………………………38

第六章 磋商办法及评分标准………………………………………59

第七章 工程量清单………………………………………66

第一章  竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市吴兴区财政局（财政审批编号：[2025]2021号、临[2025]2022号）批准，浙江星兴工程咨询有限公司受湖州市东风小学教育集团委托，就湖州市东风小学教育集团南华路校区篮排球场改造项目进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来参加磋商。

一、项目编号：XXCG(2025)-019

二、组织类型：分散采购委托代理

三、采购方式：竞争性磋商

四、项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 技术要求 | 工期 | 预算采购 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖州市东风小学教育集团南华路校区篮排球场改造项目 | 1项 | 详见磋商文件 | 20日历天 | 104万元 | 103.98892万元 |

五、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》（格式详见附件）。

3、本项目不接受联合体磋商。

▲供应商的特定条件：

（1）具有有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；

（2）项目负责人具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B证）；

六、报名及获取竞争性磋商文件时间:

1、报名及获取磋商文件时间：2025年7月 15日至磋商截止时间(潜在供应商报名及获取磋商文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取磋商文件)。

2、本次磋商文件实行网上获取，不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取磋商文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取磋商文件）。

3、未注册供应商可登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)查看公告下附件或在湖州市公共交易资源中心（http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/hzfront/）查看公告附件下载。磋商公告附件内的采购文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。请投标供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：95763。已经注册成功的供应商无需重复注册。

七、响应文件的递交及相关事宜：

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2025年7月28日14:00（北京时间）。

2、响应文件递交方式：

2.1电子响应文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本竞争性磋商文件要求制作、加密并递交。供应商应于2025年7月28日14:00（北京时间）前将制作、加密的电子版响应文件上传到政采云系统中（未准时上传的视为放弃投标资格，作无效标处理）。

2.2数据电子备份响应文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份响应文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子响应文件格式及内容一致。）

2.3供应商可采用邮寄方式递交数据电子备份响应文件（快递单上请注明项目编号及供应商名称）；邮寄地址为：浙江星兴工程咨询有限公司 [湖州市八里店镇星光商务广场11幢A座702室]，联系电话0572-2630018。数据电子备份响应文件（U 盘）接收截止时间：为2025年7月28日12:00前，拒绝到付（邮寄时，请备注工作日配送，各供应商应时刻关注物流信息，显示签收时请与采购代理机构电话予以确认），供应商须留足邮寄时间,确保数据电子备份响应文件（U 盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。

注：1）供应商应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份响应文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份响应文件（U盘）时，而供应商未提供的，视为放弃投标资格，作无效标处理；2）供应商应对提供的数据电子备份响应文件（U盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份响应文件（U盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密；3）若供应商未提供数据电子备份响应文件（U盘），磋商公告及磋商文件中关于数据电子备份响应文件（U盘）的要求及内容不再适用。

3、CA 锁解密时间为开标当日磋商截止时间后，各供应商须提供符合要求的 CA 加密后的电子响应文件、有效的 CA 锁供开标当天解密，磋商截止时间止未完成上传的电子响应文件或未按磋商文件要求密封、包装的数据电子备份响应文件（U 盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，均认定为未提交电子响应文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，启用数据电子备份响应文件（U 盘），数据电子备份响应文件（U 盘）未提供或因供应商问题造成无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份响应文件（U 盘）不予开启。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。

4、供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间），办理流程详见

http://http://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html），并登陆“浙江省政府采购网”(http://http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)，进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作响应文件。

5、供应商须将制作、加密后的电子版响应文件于磋商截止时间前上传到政采云系统中，超过磋商截止时间上传的，均按无效标处理。

6、供应商通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://http://zfcg.czt.zj.gov.cn//bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html），供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）；

具体的响应文件加密上传等操作详见政采云平台操作指南。

https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.da8b35e0da8611e98d8937b7ef8a3544

八、磋商地址：湖州市吴兴区公共资源交易中心开标室（403号）【湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢4楼（具体位置：吴兴大道与区府路交叉口，吴兴区住建局对面）】，逾期送达或未密封、包装或未按时上传电子投标文件的将拒绝接收，作无效标处理。

九、磋商截止时间：2025年7月28日14:00

十、磋商文件递交地点：本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线响应（电子磋商）。供应商应当在响应截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线响应。响应截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。

十一、公告期限：3个工作日

十二、其他事项:

1、本项目为电子招标磋商项目，实行网上招投标，应按照本磋商文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，磋商截止时间前须完成电子响应文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线磋商响应文件时所用的 CA 锁，供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。其中数据电子备份响应文件（U 盘）在磋商截止时间前于开标现场以密封、包装的形式提供。

2、任何要求澄清或质疑采购文件内容的供应商，均应在 2025年7月23日 16：00 前以书面（含传真）形式将需要澄清或质疑的事项向采购人或其委托的采购代理机构一次性提出， 采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购采购文件的供应商，逾期未提出的，则视同认可磋商文件，采购人将不予受理、答复。答疑内容是磋商文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致磋商失效的，责任自负。

3、潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的磋商文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取磋商文件的，不得对磋商文件提起质疑投诉。

4、答疑内容是磋商文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致磋商失效的，责任自负。

5、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn） 进行网上报名，尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

6.为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（https://lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

7.本项目是否专门面向中小企业采购：是。

8.本项目公告发布网站：

浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

湖州市公共资源交易信息网（http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/)“政府采购”版块

十二、联系方式

1.采购人信息

名    称：湖州市东风小学教育集团

地    址：湖州市南华路221号（东风小学教育集团）

传    真： /

项目联系人（询问）：  姚老师

项目联系方式（询问）：0572-2962917

质疑联系人：吴老师

质疑联系方式：0572-2962903

2.采购代理机构信息

名    称：浙江星兴工程咨询有限公司

地    址：湖州市吴兴区八里店镇星光商务广场11幢A座702室

传    真：/

项目联系人（询问）：汪美玲

项目联系方式（询问）：0572-2630018

质疑联系人：吕辉

质疑联系方式：0572-2023019

电子邮箱：791810452@qq.com

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：湖州市吴兴区财政局政府采购监管科

地    址：浙江省湖州市吴兴区吴兴大道1号

传    真：/

联系人 ：沈先生

监督投诉电话：0572-2289700

湖州市东风小学教育集团

浙江星兴工程咨询有限公司

2025年7月15日

第二章 磋商项目服务范围及要求

一、项目名称：湖州市东风小学教育集团南华路校区篮排球场改造项目

二、采购内容清单及技术参数：详见工程量清单

要求质量标准：合格；

承包方式：包工包料、包设备、包质量、包安全文明、包施工的承包方式。

成交人不得将工程分包或转包，如发现分包或转包，采购人有权责令成交人退场，由此造成的经济损失，由成交人赔偿。

三、采购项目技术要求：

1、弹性面层技术参数及要求

| 序号 | 参数名称 | 具体参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲材质及名称 | 橡胶弹性地板或软塑运动地板 |
| 2 | ▲规格及单块克重 | 25CM*25CM*≥2CM且≥500克；材质为橡胶或软塑 |
| 3 | 球反弹率 | ≥90% |
| 4 | 冲击吸收 | 20-50% |
| 5 | 拉伸强度 | ≥0.4MPa |
| 6 | 阻燃性能 | Ⅰ级 |
| 7 | 抗滑值 | 干测80-110；湿测≥47 |
| 8 | 拉断伸长率 | ≥40% |
| 9 | 垂直变形 | 0.6-3.0mm |
| 10 | ▲总挥发性有机化合物(TVOC) | ≤5.0mg/(m²,h) |
| 11 | 有毒物质甲醛、苯、二硫化碳 | ≤0.1mg/(m²,h) |
| 12 | 有毒物质MOCA,TDI,HDI，MDI含量 | ≤1.0g/kg |
| 13 | 有毒物质可溶性铅，镉，汞，铬 | ≤2mg/kg |
| 14 | 有毒物质3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 | ≤1.0g/kg |
| 15 | ▲防霉分析检测(黑曲霉、绿色木霉等10种以上霉菌) | 防霉0级 |
| 16 | 色牢度 | ≥3级 |
| 17 | ▲紫外线老化检测 | ≥4000h紫外线老化检测 |
| - 18 | - 气味 | - ≤3级 |

注：1、供应商选用的弹性面层品牌可参照或相当于杰帝奇，英利奥，劲踏，欧百娜，三公利华品牌档次。

2、其他指标或参数必须符合《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）的要求。

3、在本项目磋商过程中，供应商应事先自行组织实地踏勘（采购人不集中组织实地勘探），充分了解工程所在地情况，按照工程建设的需要及业主的要求，统一服从业主及监理的现场管理，并对进场的周边已施工好的建筑、绿化、道路及其他设施加以保护。施工组织时尽可能考虑交通道路的进出通行，并制定相关的施工技术方案，供应商可在勘察现场后根据现场情况将这笔费用综合考虑在磋商报价中，不再单独计价。若因供应商事先未实地踏勘现场造成工程相关调整变化较大的，供应商应自行承担相应的责任。供应商踏勘现场发生的费用自理。除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、各供应商报价需充分考虑项目安全防护、卫生环保、文明施工，机械设备的二次进场或多次进场费用。切实做好施工扬尘治理工作（即100%围挡、拆除等工序100%洒水，出工地车辆100%冲洗等措施）同时需要考虑施工现场安全围护措施，做好安全防护工作。

5、质量要求：

（1）原材料及塑胶面层检测主要检测化学及物理指标，须符合GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》检测标准。检测合格后再进行竣工验收，检测不合格视为工程不合格，并要求重新施工，原材料检测和面层取样检测的检测费用均由施工方支付。

（2）成交单位需将工程所需原料于开工前一次性移交给采购人，由采购人、家长代表、施工方、监理及主管单位五方代表从中抽取样品送检，送检合格后方可施工。

（3）竣工半个月内成品取样送检，（取样方式：现场取样或施工期间平行取样）由采购人、家长代表、施工方、监理及主管单位五方代表现场取样，由采购人组织送检。

（4）检测需注明物理性能和化学性能，不论哪个材料不过关，均需重做。

（5）质保期内地板扣断裂及拼装地板与基础脱离等质量问题需重重新铺设。同时在质保期内负责每两年对球场进行一次专业划线，具体时间由采购人安排。

（6）检测费用均由施工方支付。

四、商务要求：

（一）商务要求表：

| 工期 | 20日历天（具体开工日期由采购人确定） |
| --- | --- |
| 质量目标 | 合格 |
| 质保期 | 验收合格后 6年，经采购人验收合格签字之日起计算 |
| 付款方式 | 合同生效及具备实施条件后待财政资金到位后7个工作日内支付合同价款的40%，项目竣工验收合格后支付至合同金额的80%，结算审计核准后支付至核准价的100%。 注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。 |

（二）工程承包方式：

1、本工程的承包方式为磋商文件规定的项目内容，包工包料、包设备、包质量、包安全文明、包施工的承包方式。

2、成交供应商不得将工程分包或转包，如发现分包或转包，采购人有权责令成交供应商退场，由此造成的经济损失，由成交供应商赔偿。

3、成交供应商必须按月全额支付民工工资，并且采购人有监督的权利。如成交供应商未按规定兑现，采购人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资，并扣罚双倍的费用。

（三）项目要求：

1、施工范围参看图纸、清单及校方现场指令，工程量按实结算。

2、施工范围建筑垃圾及废料当日进行清理，及时运离现场，需要继续使用的材料堆放整齐，放置施工警示牌。

3、施工区域好围护，进行扬尘和噪音控制，接受校方或监理的施工时间段安排和临时停工指令，费用在投标报价时综合考虑。

- 4、在施工过程中，文明安全施工，对校方或者项目周边住户或者行人造成伤害或损失，由施工单位负责协调和承担一切费用。

第三章 供应商须知

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖州市东风小学教育集团南华路校区篮排球场改造项目 |
| 2 | 项目编号 | XXCG(2025)-019 |
| 3 | 磋商内容 | 湖州市东风小学教育集团南华路校区篮排球场改造项目 |
| 4 | 项目实施地点 | 采购人指定地点 |
| 5 | 采购最高限价 | 本项目采购最高限价为人民币1039889.2元，各供应商报价高于采购最高限价的按无效标处理。 |
| 6 | 工期 | 20日历天（具体开工日期由采购人确定） |
| 7 | 磋商答疑时间 | 任何要求澄清或质疑磋商文件内容的供应商，均应在2025年7月23日16:00前以书面（含传真）形式将需要澄清或质疑的事项向采购人或其委托的采购代理机构一次性提出，采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购磋商文件的供应商，逾期未提出的，则视同认可磋商文件，采购人将不予受理、答复。答疑内容是磋商文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致磋商失效的，责任自负。 |
| 8 | 响应文件要求 | 1、响应文件的制作：本项目实行电子招投标。 2、供应商应按要求提供电子响应文件及数据电子备份响应文件（U盘），具体内容如下： 2.1电子响应文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃磋商资格，作无效标处理； 2.2数据电子备份响应文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份响应文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子响应文件格式及内容一致。 |
| 9 | 响应截止时间 | 2025年7月28日14:00 |
| 10 | 响应文件提交地点 | 响应地点：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。 2、供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。 |
| 11 | 磋商时间 | 2025年7月28日14:00 |
| 12 | 磋商地点及 要求 | 磋商地点：湖州市吴兴区公共资源交易中心开标室（403号）【湖州市吴兴区区府路1188号总部自由港E幢4楼（具体位置：吴兴大道与区府路交叉口，吴兴区住建局对面）】。 1、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间止未完成传输的，视为放弃投标资格，作无效标处理。 2、供应商应当以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。邮寄地址：浙江星兴工程咨询有限公司 [湖州市八里店镇星光商务广场11幢A座702室]，联系电话0572-2630018。供应商应当在2025年7月28日12:00时前将数据电子备份投标文件（U）盘密封包装送达，以收件人实际签收时间为准，逾期送达的将拒绝接收，拒绝到付。 3、CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按磋商文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）将拒绝接收，作无效标处理。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 3、整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 4、为保障解密成功，供应商可携带笔记本电脑及 CA 数字证书至开标现场完成传 输、解密等事宜。（交易中心不提供无线网络，请供应商自行解决上网问题） |
| 13 | 磋商有效期 | 60天（日历天） |
| 14 | 履约保证金 | 不缴纳 |
| 15 | 磋商办法及 评分标准 | 详见磋商文件第六章 |
| 16 | 特别说明 | 政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。 |
| 17 | 其他 | 在确定成交供应商后，签订合同前，成交供应商须提供完整的纸质响应文件(包括最后报价文件，最后报价文件应附有工程量清单)一正二副，纸质响应文件须与电子响应文件格式及内容一致。 |
| 18 | 采购人 | 湖州市东风小学教育集团 |
| 19 | 采购代理机构 | 浙江星兴工程咨询有限公司 |

## 一、总  则

1．概况

1.1项目名称：湖州市东风小学教育集团南华路校区篮排球场改造项目；

1.2采购人：湖州市东风小学教育集团；

1.3监管部门:湖州市吴兴区财政局；

1.4项目资金来源：资金来源已落实；

1.5采购方式:竞争性磋商；

1.6采购项目服务地点：由采购人指定；

1.7采购代理机构：浙江星兴工程咨询有限公司 ；

1.8本磋商文件适用于本项目的磋商、成交、验收、合同履约、付款等（如法律、法规或省级以上规范性文件另有规定的，从其规定）。

2．磋商供应商的资格条件

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24 号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商需提供符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和本采购文件规定的《中小企业声明函》（格式详见附件）。

2.3本项目不接受联合体磋商。

2.4供应商的特定条件：

2.4.1具有有效的市政公用工程施工总承包三级及以上资质并具有有效的安全生产许可证；

2.4.2项目负责人具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B证）；

3.磋商费用

3.1无论磋商采购结果如何，供应商均应自行承担所有与参加本次磋商采购有关的全部费用。不论磋商结果如何，采购代理机构对上述费用不负任何责任；

3.2本项目招标代理费由成交供应商支付，按人民币壹万叁仟壹佰捌拾捌元整（13188元）计取，由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付给采购代理机构，该费用请综合考虑在磋商报价中。

## 二、磋商文件的说明

4．磋商文件的组成

4.1磋商文件为本次采购人发出的竞争性磋商文件；响应文件为参加磋商的供应商提交的磋商响应文件。

4.2磋商文件包括以下内容：

4.2.1第一章  竞争性磋商公告

4.2.2第二章  磋商项目服务范围及要求

4.2.3第三章  供应商须知

4.2.4第四章  合同主要条款

4.2.5第五章  响应文件格式

4.2.6第六章  磋商办法及评分标准

4.3 采购代理机构在磋商截止时间前，以书面形式发出的对磋商文件的澄清或修改内容，均为磋商文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

4.4供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题，均应在获得磋商文件后在1个工作日内向采购代理机构书面提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求（包括补充内容）等所有内容，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。

5.磋商文件的答疑

5.1 供应商如认为磋商文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当在

2025年7月23日16:00前以书面 (含传真) 形式向采购代理机构一次性提出，招标采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面(含传真) 通知所有认购磋商文件的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可磋商文件，但法律法规及规范性文 件有明确规定的除外；

5.2 答疑内容是磋商文件的组成部分， 并将在网上发布补充(答疑、澄清) 文件， 潜在供应商应自行关注网站公告， 采购人不再一一通知， 供应商因自身贻误行为导致磋商失 效的，责任自负。

6.磋商文件的澄清、修改

6.1 在磋商截止时间前，采购人及采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改；

6.2 对磋商文件的修改，将以书面、或传真的形式通知已购买同一磋商文件的每一供应商。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商有约束力。供应商在收到该补充文件后，应以书面方式予以确认。

7.供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应（如对服务期限、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于磋商文件要求和条件的承诺）。

8、响应文件的组成签署：

(一) 响应文件的形式与效力：

1.响应文件分为电子响应文件及数据电子备份响应文件(U 盘)，具体内容如下：

1.1 电子响应文件：按政采云平台项目采购-电子交易操作指南及本磋商文件要求制 作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html)。

1.2 数据电子备份响应文件(U 盘)：以 U 盘形式提供的数据电子备份响应文件格式 及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子响应文件 格式及内容一致。数据电子备份响应文件(U 盘) 应包含《技术、商务、资信及其他文件》 和《首次报价文件》制作成一个 U 盘， 须密封、包装， 不按此规定密封、包装的数据电子 备份响应文件(U 盘)均按未提供处理。

2.响应文件的效力：

响应文件的启用：按先后顺位分别为电子响应文件、数据电子备份响应文件(U 盘) 。 整个磋商过程中若因供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的，均认定为未提交电 子响应文件， 作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子响应文件无法正 常解密的， 启用数据电子备份响应文件(U 盘) ，因供应商自身原因造成数据电子备份响 应文件(U 盘) 无法打开的， 作无效标处理。若正常解密成功， 则数据电子备份响应文件 (U 盘)不予开启。在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效。

(二) 响应文件的组成(如无格式、格式自拟)

响应文件（包括电子响应文件及数据电子备份响应文件(U 盘)）由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《首次报价文件》和《最后报价文件》4部分组成，其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。

1.资格文件：

1.1有效的营业执照；（资格审查条款）

1.2企业资质证书及安全生产许可证；（资格审查条款）

1.3法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证、近三个月中任意一个月的社保证明；（资格审查条款）

1.4项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）及近三个月任意一个月社保证明；（资格审查条款）

1.5投标承诺函；（资格审查条款）

1.6信用承诺书；（资格审查条款）

1.7供应商的《中小企业声明函》，或属残疾人福利性单位、监狱企业的证明；（资格审查条款）

1.8供应商需要说明的其他文件和说明。

2.技术、商务、资信及其他文件：

2.1评分索引表（格式见附件，主要用于磋商小组对应评分内容，包括技术部分、商务部分、资信及其他部分）；

2.2施工方案；

2.3安全文明施工方案；

2.4质量保证方案和措施；

2.5施工工期进度控制措施；

2.6 施工机械设备；

2.7关键点的特殊控制方案；

2.8应急预案；

2.9合理化建议；

2.10技术参数偏离表；

2.11样品（单独密封提供）；

2.12售后服务承诺；

2.13质保期承诺；

2.14人员配备；

2.15企业业绩；

2.16企业认证；

2.17商务响应表；

2.18供应商需要说明的其他文件和说明。

3.首次报价文件：

3.1响应函；

3.2磋商报价一览表（首次报价）；

3.3磋商报价明细表（工程量清单报价格式）；

3.4招标代理服务费承诺函；

3.5供应商针对报价需要说明的其他材料。

4. 最后报价文件:

磋商报价一览表及工程量清单(最后报价在资格文件、技术、商务、资信及其他文件、首次报价文件评审结束后由各参加磋商的供应商在规定的时间内在“政府采购云平台上”线上提供须提供最终报价明细表)

注：以上响应文件组成内容中的复印件均须加盖供应商公章（或CA电子签章）。

9.磋商报价说明

9.1投标报价应按采购文件中相关附表格式填写；

9.2供应商应按本磋商文件第七章中的 “工程量清单 ”提供相应的报价，分别列明单价和总价，不得缺项和漏项，每一项目只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

9.3供应商的报价应是完成本磋商文件规定内容所需发生的全部费用（包含税金、运输、保险、施工、检测验收、维护保养及其他应由供应商承担的费用），应为履行合同的最终价格，凡未列入表达清楚的，将被视为均已包含在投标总报价中；

9.4如实际施工中发生工程内容的调整须经采购人同意，增减工程内容的结算按相应成交价格计算；

9.5供应商的最后报价由供应商自担全部风险责任，成交后不得以任何理由调报价或追加任何费用；

9.6各供应商拟采取的竞争措施和提供给采购人的优惠条件应在响应文件中列明，开标后提出的优惠条件一律不予考虑；

9.7供应商所有优惠条件和优惠费用不得降低和影响本采购项目质量；

9.8供应商对磋商文件里有关投标报价的全部内容应仔细确认，若有个别异议，应在开标前五天提出修改意见，否则视同全部确认；

9.9本工程设有采购最高限价为人民币 1039889.2元，供应商的有效报价高于采购最高限价的，则该报价作为无效投标，其余为有效投标报价。采购最高限价根据施工图纸、工程量清单、浙江省建设工程计价规则（2018 版）以及有关政策性文件规定、结合本采购项目施工现场实际情况、常规施工方案和施工组织设计编制。主要材料价格按《湖州市建设工程造价信息》2025年第5期计取，暂定价材料价格按暂定价材料清单中相应价格计取，其他无价材料按市场价格计取；人工费按照2025年第5期定额人工计取；税金为不可竞争费用，按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）规定计取；规费（含农民工工伤保险费）、意外伤害保险费按《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）执行。措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。供应商经核算发现采购最高限价偏差在 2%以上的，书面形式向采购人或采购代理机构提出（提出时间与磋商文件规定的质疑时间一致）；

9.10本工程投标实行工程总造价报价。供应商应根据本工程类别、施工图纸、《浙江省建设工程计价依据》（2018 版）、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92 号）、《关于印发新冠肺炎疫情防控期间有关建设工程计价指导意见的通知》（浙建站定[2020]5 号）、《关于新冠肺炎疫情后施工合同履约和工程价款调整的指导意见》（湖建新防办笺[2020]18 号）及《关于调整疫情防控专项费用计取标准的通知》（浙建站定[2020]8 号）有关规定、安全文明施工费同时根据浙建建发［2022］37号文件要求执行，结合本工程采购项目施工现场实际情况、常规施工方案和施工组织设计编制进行科学合理地投标报价。

9.11合同造价以成交价格为准，并实行一次包干（除非合同协议另有规定）；

9.12供应商要按磋商项目内容、数量及服务要求，就采购事项按格式要求规范填写， 并由法定代表人或授权代理人签署，未经采购人书面同意，不得随意更改项目名称、计量单位，否则有可能被视为无效投标；

9.13磋商分二轮或多轮（最多不超过三轮）进行，首次报价在响应文件中体现；

9.14最后报价应通过政采云系统进行在线磋商、报价，若因系统原因无法在线磋商、报价时，可通过如下方式：代理机构通过电子邮箱（791810452@qq.com）向各供应商指定的电子邮箱发送最后报价的通知函，供应商在收到此函后 30 分钟内通过指定的电子邮箱进行最后报价，最后报价应按照本磋商文件规定的格式并以邮件的形式提供，且由法定代表人或其授权代表签字确认并加盖公章，最后报价由代理机构统一提交至磋商小组，并宣读最后报价，采购人及监督人在最后报价表上签字确认；

9.15各供应商应事先做好充足准备，最终报价须提供最终报价明细表及工程量清单，如未能在规定的时间内进行最后报价，作自动放弃处理；

9.16响应文件中的所有报价均以人民币（元）为单位；

9.17采购人不接受备选方案。

10.磋商有效期

10.1自磋商开始之日起60天内。有效期短于这个规定期限的响应文件，将被拒绝；

10.2在特殊情况下，采购代理机构在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。

11.响应文件的签署和份数

11.1电子响应文件：

供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，若因响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。凡是参加两个或者以上标项磋商的，响应文件必须按标项分别制作。

11.2数据电子备份响应文件（U盘）：

11.2.1电子响应文件的备份文件以U盘形式存储。数据电子备份响应文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子响应文件格式及内容一致。数据电子备份响应文件（U盘）应提供《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《首次报价文件》和《最后报价文件》，须密封、包装，不按竞争性磋商文件规定密封、包装的数据电子备份响应文件（U盘）均按未提供处理；

11.2.2数据电子备份响应文件（U盘）文件袋封面应加盖供应商公章；

11.2.3响应文件需按磋商文件要求的格式填写，未按规定格式填写将有可能视为无效响应文件；

11.2.4除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，应由供应商加盖校对章。

## 三、响应文件的提交

12.数据电子备份响应文件(U 盘)的密封及标记

12.1 供应商在数据电子备份响应文件(U 盘) 包封上应注明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖供应商盖章；

12.2 如果数据电子备份响应文件(U 盘)未按上述要求密封和加写标记， 采购人有 权予以拒绝此响应文件， 视为未提供，并退回供应商；

12.3 如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况， 采购代理机构概不负责。

13.响应文件的递交及磋商截止时间：

13.1 供应商应当在磋商截止时间前完成电子响应文件的传输递交，磋商截止时间前 可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的， 应当先行撤回原 文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间止未完成传输的，视为放弃磋商资格， 作无效标处理；

13.2 数据电子备份响应文件(U 盘) ：以 U 盘形式提供的数据电子备份响应文件格式 及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子响应文件 格式及内容一致。递交方式： 数据电子备份响应文件(U 盘) 可通过邮寄快递方式送达，邮寄地址为： 浙江星兴工程咨询有限公司 [湖州市八里店镇星光商务广场11幢A座702室]，联系电话：0572-2630018，电子邮箱： 791810452@qq.com。邮寄截止时间：供应商应于 2025年7月28日12:00 时前准时送达，逾期不予受理。 供应商须留足响应文件邮寄时间,确保数据电子备份响应文件 (U 盘)于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理；

13.3 整个磋商过程中若因供应商问题造成电子响应文件无法正常解密的， 均认定为 未提交电子响应文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子响应文 件无法正常解密的，启用数据电子备份响应文件(U 盘) ，因供应商自身原因造成数据电 子备份响应文件(U 盘) 无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份 响应文件(U 盘) 不予开启。 在下一顺位的响应文件启用时，前一顺位的响应文件自动失效；

13.4 采购代理机构可通过修改磋商文件酌情延长递交响应文件的截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商的磋商截止时间均应以延长后新的截止时间为准；

13.5 供应商的修改书和撤回通知应在规定的磋商截止日期前按规定的时间及方式 (邮箱或传真等)送达；

13.6 采购代理机构收到供应商的响应文件或修改撤回通知书后， 应当出具签收单(或 收回签收单)，通过邮箱或传真等方式送达；

13.7 因网络或其他非供应商问题造成电子响应文件未成功解密，且供应商提供了数 据电子备份响应文件(U 盘) 的，以数据电子备份响应文件(U 盘) 作为评审依据，否则 视为电子响应文件撤回，作无效标处理。电子响应文件已成功解密的，数据电子备份响 应文件(U 盘)自动失效，不予启封。

14.迟交的响应文件

采购人将不接受在规定的磋商截止时间后收到的任何响应文件。

15.响应文件的修改和撤回

15.1 供应商在提交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回通 知， 必须在规定的磋商截止时间前， 以书面形式(包括邮箱或传真等方式) 通知采购代理 机构；

15.2 在磋商截止时间至规定的磋商有效期满之间的这段时间，供应商不得撤回其响 应文件。                                                                     16.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形， 不影响采购公平、公正性的， 采购代理机构可以待上述情形消除 后继续组织电子交易活动， 也可以决定某些环节以其他形式(数据备份响应文件(U 盘) )进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

## 五、磋商规则、程序

17.磋商规则

17.1采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点召开磋商会，所有供应商均应准时在线参加磋商会，磋商会结束后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。在线参加磋商会采取不见面形式开标，法定代表人或其授权委托人无需到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等方式）。

17.2磋商会由采购代理机构主持。

17.3对供应商的磋商文件出现下列情况之一的，按照无效响应文件处理：

17.3.1电子响应文件逾期未上传、传输的将拒绝接收；

17.3.2不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

17.3.3供应商提交两份或两份以上内容不同的响应文件；

17.3.4响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；

17.3.5响应文件载明的采购项目磋商有效期、服务期少于磋商文件规定期限的；

17.3.6响应文件未响应磋商文件规定的付款方式的；

17.3.7响应货物或服务的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

17.3.8响应货物或服务载明的验收标准和方法等不符合国家规定及竞争性磋商文件要求的；

17.3.9响应文件字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

17.3.10未改变磋商文件采购需求的情况下，供应商二次报价高于首次报价或最后报价高于首次报价或二次报价的；

17.3.11提供不真实资料的；

17.3.12不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

17.3.13磋商服务的服务指标、参数等存在实质性偏离（磋商小组一致认定）的；

17.3.14首次报价超出采购预算或最高限价的；

17.3.15二分之一以上的磋商小组认为供应商报价明显高于市场平均价的；

17.3.16未在浙江政府采购网（政采云平台）完成本项目网上报名的；

17.3.17法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形；

17.3.18未响应磋商文件中“▲”实质性条款。

18.磋商小组与磋商原则

磋商小组由采购代理机构依法组建，负责磋商活动。磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

19.磋商过程的保密

19.1磋商会开始后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况均依法严格保密；

19.2在响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝；

19.3磋商小组通过政采云系统分别与各供应商进行技术、商务、资信及价格磋商，在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密；

19.4供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

19.4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

19.4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

19.4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

19.4.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

19.4.5不同供应商的数据电子备份响应文件（U盘）相互混装。

19.5供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

19.5.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

19.5.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

19.5.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

19.5.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

19.5.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

19.5.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

19.5.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

19.6 出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的 公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

19.6.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

19.6.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

19.6.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

19.6.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

19.6.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消 除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采 购公平、公正性的，重新采购。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

20.响应文件的澄清

为有助于响应文件的审查、评判和比较，磋商小组可以要求供应商对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应通过政采云系统采用书面形式进行必要的澄清、说明或承诺。

21.磋商程序与方法

21.1 资格性审查

磋商小组依据法律、法规和磋商文件规定，对响应文件中的资格证明等进行审查， 以 确定供应商是否具备磋商资格。 审查内容详见磋商文件1.1-1.7 资格审查条款。

21.2 初步审查

磋商小组对通过资格性检查的供应商进行符合性检查。依据磋商文件的规定， 从响应 文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行初步审查， 以确定是否对磋商文件的 实质性要求做出响应。

21.3 通过政采云系统， 磋商评审小组根据磋商文件的内容与各供应商分别进行磋商， 各供应商在线答复的同时， 须对磋商中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料等在规定的 时间内以书面文件形式通过系统提交至磋商小组，其书面文件必须由供应商的法定代表人 或其授权代表签字(或签章) ，作为响应文件的补充。如该供应商成为成交供应商， 则该 供应商的响应文件(含所有补充资料)将作为合同的组成部分。

21.4 响应文件计算错误的修正

21.4.1 响应文件中磋商报价一览表内容与响应文件中磋商分项报价表内容不一致 的，以磋商报价一览表为准；

21.4.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

21.4.4 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

21.4.5 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.5 技术、商务、资信及其他部分磋商结束后，所有供应商须按磋商小组要求，在 规定时间内通过政采云系统进行最后报价，并提交至磋商小组。

21.6 确定成交供应商

21.6.1 在全部满足磋商文件实质性要求的前提下， 按综合得分高低确定成交供应商。

21.6.2 采购代理机构应当在磋商结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确 认。

21.6.3 采购人应当在收到磋商评审报告后五个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

21.6.4 替补候选人的设定与使用：第一成交候选供应商放弃成交或者因不可抗力提 出不能履行合同，采购人可以确定第二成交候选供应商为成交供应商，排名第二的成交候 选供应商因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

22.成交公告

采购代理机构应当在收到采购人书面确定的成交供应商通知后将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

23.成交通知

23.1 在磋商有效期内，采购代理机构可以书面形式通知所选定的成交供应商。通知也可以传真、信函的形式，但需要以书面确认，领取成交通知书前须完成以下事项：

23.2 成交通知书为双方签订合同的依据；

23.3 成交供应商应根据成交通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代表与采购人签订合同。

24.废标

在磋商中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.2 因重大变故，采购任务取消的；

24.3 供应商的报价均超采购预算的，采购人不能支付的；

24.4 法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，采购代理机构将废标理由通知所有供应商。

本磋商规则及程序只适用于“湖州市东风小学教育集团南华路校区篮排球场改造项目”磋商文件。

## 六、授予合同

24.授予合同的依据

24.1采购人签发的成交通知书；

24.2磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

24.3响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

25.合同签订

25.1成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

25.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

25.3采购人与成交供应商将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据磋商文件和成交供应商的响应文件签订书面合同。

25.4采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

25.5成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，保证金不予退还，给采购人造成的损失超过响应担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.6成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人；

25.7如果成交供应商未能遵守本须知第25.5条的规定，则可取消其成交资格。在此情况下，可将合同授予排序在成交供应商之后的第一位成交候选供应商或重新组织采购。

26.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

## 七、其他内容

27.发生下列情况之一，供应商自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3 年内禁止参与政府采购等处罚；如已成交（成交）的，自动放弃成交（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

27.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

27.2 供应商在响应文件中提交虚假材料的；

27.3 除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

27.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

27.5 竞争性磋商文件规定的其他情形。

第四章 合同主要条款

# （仅供参考，以正式合同为准）

浙江省政府采购合同指引

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（采购人）：

乙方（成交供商应）：

甲、乙双方根据浙江星兴工程咨询有限公司 关于湖州市东风小学教育集团南华路校区篮排球场改造项目竞争性磋商的结果，签署本合同，签订如下合同条款：

- 一、工程施工概况：

1、工程名称：

2、工程施工地点：

3、工程施工主要内容：

4、工程量：甲方提供的施工图纸及工程量清单（磋商文件中所属的全部内容）

- 二、施工工期：   年  月  日至    年  月  日止。

计划开工日期：  年  月   日。

计划竣工日期： 年  月   日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

- 工程质量符合合格标准。

三、工程承包方式：包工包料、包设备、包质量、包安全文明、包施工

- 四、工程质保金：

- 五、工程成交总承包金额：￥                                。

（人民币大写）：                               。

六、项目经理

承包人项目经理：

- 第一、二部分   合同协议书及通用条款

采用国家2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

- 第三部分   专用条款

一、合同文件组成及解释顺序：（1）为履行本合同签定的协议书；（2）本合同协议书；（3）成交通知书；（4）工程磋商文件及答疑纪要；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条款；（7）询标纪要；（8）磋商文件；（9）标准、规范及有关技术文件；（10）图纸；（11）工程量清单。

二、工期延误：双方约定工期顺延的其他情况：1.采购范围以外增加的工程量以及工程变更带来的返工，无论超过多少量、多少次都不能影响施工进度及竣工时间；2.不可抗力；

三、工程施工质量、安全要求：

1、所有的材料、设备、施工工艺和工程质量检验均应遵照国家、省颁布的技术标准、规范和符合施工图纸的内容、标号。材料须有法定的材质证明。

2、乙方应建立质量保证体系，选派有经验的工程技术人员对施工现场的各个施工环节和工程质量进行全过程的检查，详细做好质量检查记录，乙方的质检人员应及时向监理人报告检查中发现的问题，并提供必要的资料。

3、对隐蔽工程，须由质量管理单位进行检查验收，重要的隐蔽工程须由质量管理单位、质监（指政府质监工程，下同）、甲方检查验收，经办理隐蔽工程验收签证手续，方能进行下道工序。

4、如发生安全责任事故，由乙方负责。

四、工程价款及调整：

1、本合同价款采用_________固定单价合同_______方式确定

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：完成工程量清单内工作量所包括的风险及湖建发[2012]076号文件关于人工、材料价格风险的约定。

风险费用的计算方法：     在报价时考虑

风险范围以外合同价款调整方法：

（2）双方约定合同价款的其他调整因素：__工程设计变更及联系单签证__

2、单价的调整。

（1）设计变更及联系单签证引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定；

a某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

b清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

②合同中没有类似工程项目单价的，由乙方根据合同中约定的组价原则，或参考磋商时所采用的计价依据提出适当的单价，经甲方或其委托的咨询单位工程师审定后执行。

五、工程量确认：

1、每次申请工程款时提交已完成工程量报告，交质量管理单位、甲方审核，但该工程量仅为支付工程进度款的依据，不作为竣工结算依据，若乙方提供工程量报告延期，则支付工程进度款也相应延期。

2、本工程计量所使用的工程量计算规则除磋商文件工程量清单特殊说明外，均应与工程量清单指引中的工程量计算规则一致。

3、单价的调整

（1）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，在下列约定的幅度内执行合同原有的价格：

凡合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量相应的综合单价由承包人参照竞标时的报价分析表对原价格重新组价，或参考竞标时所采用的计价依据提出适当的单价，经发包人审定后，作为结算的依据。

（2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：

①合同中有类似工程项目单价的，参照合同中类似的单价计算确定；

（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；

（b）清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

②合同中没有类似工程项目单价的，参考竞标时所采用的计价依据提出适当的单价，经发包人确认后执行。

施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价。

4、措施项目费调整

本工程措施费一次性包干，结算时不予调整。

六、付款方式：

合同生效及具备实施条件后待财政资金到位后7个工作日内支付合同价款的40%，项目竣工验收合格后支付至合同金额的80%，结算审计核准后支付至核准价的100%。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

七、材料供应：

1、部分材料设有推荐品牌的，供应商按不低于推荐品牌档次进行报价，供应商选用的品牌应等于或优于推荐品牌档次，并在报价文件主要材料价格表中注明，且供应商选用的品牌为最终项目实施所用品牌，后期不得再做更换。若磋商成交后经采购人考察认为达不到推荐品牌档次的（即：技术参数或效果达不到设计要求）采购人有权予以否决，为不影响工程进度，届时由业主、监理、设计等共同在推荐品牌中优先选择其中的产品作为指定品牌，价格按照磋商报价不变。若未注明品牌，则在实际施工时由采购人在推荐品牌中指定，价格按照磋商报价不变。

2、未设定推荐品牌的材料，由各供应商均自主报价，但要求采用在行业内有一定知名度的品牌并满足设计及工程量清单的要求，成交供应商将材料品牌提前报采购人、监理考察，经确认后方可进行采购。所有材料需经采购人及监理认方可进场。

3、暂定价材料、设备由发包人、承包方、设计、监理共同考察确定，监理及业主签证，成交供应商购买。如需招标的，由发包人另组织招标，材料的产地、品牌、质量、价格须经监理、发包人签证后方可采购，否则发包人不予支付价款。材料、设备如未经业主、监理审核，擅自购进的材料、设备应予以退场，一切损失由承包方承担，发包方有权不予支付价款。

4、进场的材料、设备如未经监理签署出场证明，不得运出场外。

5、本工程水电乙供；

八、工程变更：

设计技术交底、施工图会审纪要、设计变更联系单、业主书面指令、工程洽商纪要、测量记录等。

九、竣工验收与结算：

承包人提供竣工图及其他竣工资料的约定：竣工验收合格后一个月内提供竣工验收资料三套、音像图片资料一套（所有资料应清晰完整，送至发包人资料室存档，其中至少完整原件一套），否则不予审计。

合同有约定的按合同，无约定的结算时参考《浙江省计价规则》（2018版）合同价款与工程结算。

十、甲、乙双方责任：

（一）甲方：

1、开工前向乙方提供有关技术资料（技术要求、施工图纸）和必要的技术交底。

2、协同当地落实好工程建设所需的用地、用电，做好有关政策处理工作。

3、及时安排工程质量管理单位进驻工地开展监理工作，协助解决施工过程中应由甲方负责的其它事宜。

4、按工程施工进度及时予付工程款。

5、工程全面竣工后，及时组织竣工验收。

（二）乙方：

1、严格按照施工图纸和国家规定的有关技术规范完成各项工作。严格按图施工，按规范合理程序施工，保证工程质量，发现工程质量不合格应立即进行返工，直至符合要求，由此造成的损失由乙方承担。

2、乙方根据质量管理单位提供的测量基准点、基准线和水准点及基本资料和数据，负责工程施工所需的全部施工测量放样工作，提交计量测量资料，并报送监理人审核。保护好测量基准点、基准线和水准点及乙方自行增设的测量控制网点。

3、必须逐日记录施工日记，定期向甲方报告施工进度和隐蔽工程验收通知单，保证施工进度和质量。

4、制定施工安全制度，在施工区内设置一切必需的信号装置，确保工程和由乙方管辖的人员、材料、设施和设备的安全，确保他人和财产的安全。如发生工伤事故或伤害他人或造成他人财产损失的，由乙方负责，甲方概不负责。

5、乙方应按国家有关规定文明施工，并在施工组织设计中提出全过程文明施工计划措施。

6、禁止乙方将工程转包、肢解后分包，否则甲方有权终止本工程，另行发包，并依法要求赔偿因转包或肢解分包造成的一切损失。

7、无条件接受工程施工监理、质检部门的质量监督和审计，认真执行监理人发出的与本合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工程。

8、工程全面竣工后15日内，编制好竣工资料(包括批准开工文件、施工进度；引测、放样及各阶段测量成果；工程地质和水文地质的实际记述；材料试验、配料单及试验分析资料；主要工程材料设备的质保书、合格证；《施工日志》及各项工程质量检查记录；砼浇筑、拆模及养护情况；观测设施的埋设及施工观测记录；特殊问题处理说明的有关技术资料；分项分部工程及阶段验收资料；竣工图、施工技术总结；单元工程质量评定等级及竣工验收资料；工程中间验收资料；监理机构要求提出的其它资料)，接受甲方检查验收。

9、工程质量达不到“合格”标准，甲方有权拒付工程款，直至取消乙方施工资格，终止合同。

10、工程质量、施工进程、项目经理到位率、安全无事故、文明标准化工地应按磋商文件中承诺要求完成，否则扣罚相应工程款。

（三）双方约定的其他违约责任:

1、因乙方原因造成工期延误的，则由乙方支付给甲方工程工期违约金，工程违约金为每天万分之三，在工程款中扣除。如遇不可抗拒自然因素造成工程延误，由甲、乙双方协商解决。

2、文明施工未达到磋商承诺要求，或受到有关部门处罚的，承包人应承担违约责任。

3、项目班子违约：承担本工程施工的注册建造师到位率应达到施工总日历天数 90 %以上，否则视为注册建造师不到位，按每少一天扣罚1000元，在工程款中扣除。如中标注册建造师与施工现场注册建造师不符合（除特殊情况并经发包方同意外），甲方有权终止合同，清退出场，前期所完成的工作内容及人员组织等所产生的一切费用赞助给甲方，甲方不再支付费用给成交供应商，成交单位不得有异议。由甲方负责考核。

4、未达到磋商承诺质量目标，罚没质量相应工程款。

5、争议

5.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时:

采取第   (1)  种方式解决：

（1）将争议提交   湖州    仲裁委员会仲裁；

（2）依法向        /        人民法院提起诉讼。

十一、其它

1、其他专用条款采用国家2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。

2、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人：                    法定代表人：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

开户银行：                      开户银行：

帐号：                          帐号：

邮编：                          邮编：

- 注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标

- 文件实质性要求。

第五章  响应文件格式

供应商提交响应文件须知

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或采购人查找不到有效文件是供应商的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和正确的。

4、采购人将应用供应商提交的资料判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

5、供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

7、以下响应文件组成部分磋商文件有格式的参照格式，无格式的供应商自拟。

（一）资格文件封面格式：

资格文件

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：资格文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

1.资格文件目录（具体参考第一章供应商须知“响应文件的组成”）

1.1有效的营业执照；

1.2企业资质证书及安全生产许可证；

1.3法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证、近三个月中任意一个月的社保证明；

1.4项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）及近三个月任意一个月社保证明；

1.5投标承诺函；

1.6信用承诺书；

1.7供应商的《中小企业声明函》，或属残疾人福利性单位、监狱企业的证明

1.8供应商需要说明的其他文件和说明。

▲注：以上为资格审查条款，届时采购人将进行审核，请提供完整，如缺少可能导致资格审查不通过。

一、有效的营业执照

二、企业资质证书及安全生产许可证

三、法定代表人或其授权代理人的授权证书及身份证明

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）

日期：    年   月   日

—————————————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我    （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加             （采购代理机构名称）的                          项目的磋商活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：                      （签字）

身份证号码：

职务：

供应商：                         （盖章）

法定代表人：               （签名或盖章）

日期：    年   月  日

—————————————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

（后附授权代理人提供近三个月中任意一个月的社保证明）

四、项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）及近三个月任意一个月社保证明；

五、标承诺函；

致            （采购人、采购代理机构）：

我方参与                               项目（项目编号：       ）的政府采购活动，郑重承诺：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

以上承诺如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

供应商名称（盖公章）：__________________________________

日期：________年____月____日

六、信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

1、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人：（盖章/签名）

时   间：    年  月  日

- 五、中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求 的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

此声明函需如实填写，内容完整，如有缺项、漏项的作为不提供处理。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(盖章) :

日期:  年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

供应商名称(盖章)：

日期：  年  月  日

七、供应商需要说明的其他文件和说明。

（二）技术、商务、资信及其他文件封面格式：

技术、商务、资信及其他文件

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：技术、商务、资信及其他文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.技术文件目录（具体参考第三章供应商须知“响应文件的组成”）

2.1评分索引表（格式见附件，主要用于磋商小组对应评分内容，包括技术部分、商务部分、资信及其他部分）；

2.2施工方案；

2.3安全文明施工方案；

2.4质量保证方案和措施；

2.5施工工期进度控制措施；

2.6 施工机械设备；

2.7关键点的特殊控制方案；

2.8应急预案；

2.9合理化建议；

2.10技术参数偏离表；

2.11样品（单独密封提供）；

2.12售后服务承诺；

2.13质保期承诺；

2.14人员配备；

2.15企业业绩；

2.16企业认证；

2.17商务响应表；

2.18供应商需要说明的其他文件和说明。

（1）评分索引表（格式见附件，主要用于磋商小组对应评分内容，包括技术部分、商务部分、资信及其他部分）；

对应第六章磋商办法及评分标准

- （请按评审内容顺序依次填写）

| 序号 | 评审内容 | 标准分 | 自评分 | 自评 依据 | 在响应文件中所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

注：“评分索引表”放在技术商务文件首页。供应商应认真填写相关内容在响应文件中所对应的页码，否则有可能影响相应得分。

法定代表人或授权人签名或盖章：

供应商盖章：

日  期：

二、施工方案；

三、安全文明施工方案；

四、质量保证方案和措施；

五、施工工期进度控制措施；

六、施工机械设备；

七、关键点的特殊控制方案；

八、应急预案；

- 九、合理化建议；

- 十、技术参数偏离表；

项目名称：                             项目编号：

| 序号 | 磋商文件要求 指标参数 | 响应文件 实际指标参数 | 偏离情况 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人必须按采购需求一一对应,未按要求填写的，有可能作负偏离处理；

2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

投标人公章：

年    月    日

- 十一、样品（单独密封提供）；

十二、售后服务承诺；

十三、质保期承诺；

- 十四、人员配备

- 十五、企业业绩

供应商全称（加盖公章）：                      项目编号：

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 项目金额 （元） | 合同签订时间 | 采购单位联系人姓名及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商自2022年1月至今的类似业绩证明为准；成交通知书、合同复印件加盖公章。

2、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

法定代表人或授权代表签名或盖章：

供应商盖章：

日  期：

- 十六、企业认证

- 十七、商务响应表；

项目名称：                             项目编号：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量标准 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：本表格不填写视同完全响应磋商文件要求，此表可在不改变格式的情况下自行制作。

法定代表人或授权代表签名或盖章：

供应商公章：

日  期：

十七、供应商认为需要提供的文件和资料。

（三）首次报价文件封面格式：

首次报价文件

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：首次报价文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

3、首次报价文件目录

3.1响应函；

3.2磋商报价一览表（首次报价）；

3.3磋商报价明细表（工程量清单报价格式）；

3.4招标代理服务费承诺函；

3.5供应商针对报价需要说明的其他材料。

一、响应函

致：                         （采购人名称）：

（供应商全称）                 授权（授权代表名称）           （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的               （项目名称）（项目编号：    ）采购的有关活动，并对项目湖州市东风小学教育集团南华路校区篮排球场改造项目进行磋商。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件补充文件（如果

有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文

件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

7、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、本报价文件自报价之日起天内有效。

9、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表签名或盖章：

供应商盖章：

日  期：

二、磋商报价一览表（首次报价）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 磋商报价 （人民币：元） | 小写 | ￥ 元 |
|  | 大写 | 元 |

注：▲1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲2、投标费用包括项目实施所需的一切费用。

▲3、不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

法定代表人或授权代表签名或盖章：

供应商盖章：

日  期：

三、磋商报价明细表（工程量清单报价格式）

注：该表中报价总价应与“磋商报价一览表”中磋商总价相一致。

四、招标代理服务费承诺函

浙江星兴工程咨询有限公司 ：

根据磋商文件的规定，一旦我公司中标（成交），我公司同意按磋商文件要求向贵公司交纳中标（成交）项目的招标代理服务费，在确定中标（成交）供应商后，领取成交通知书前的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签名或盖章：

供应商公章：

日期：2025年  月  日

代理费汇款账号：

账户名称：浙江星兴工程咨询有限公司

开户行：工商银行湖州仁皇山支行

账号：1205210209000060768

五、供应商认为需要提交的其它资料

第六章  磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

1、磋商小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则；

2、磋商由磋商小组负责，磋商小组由采购人以及有关技术、经济等方面的专家3人组成。磋商小组由采购人依据有关规定组建，其中技术、经济专家于磋商前在监管人员的监督下从专家库中随机抽取。有关人员对磋商小组成员名单必须严格保密，与磋商有利害关系的人员不得参加磋商会；

3、 磋商小组成员及参加磋商的其他相关人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

4、磋商小组应按磋商文件规定的程序进行磋商；

5、在磋商期间，磋商小组各成员不得随意离开规定的磋商地点，所有资料由采购代理机构工作人员专门保管和发放。磋商小组成员完成评标时应如数、及时归还，任何与本项目有关的资料不得带离磋商现场。

6、本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术资信及其他分80分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的供应商为成交候选供应商,第一成交候选供应商放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定第二成交候选供应商为成交供应商，排名第二的成交候选供应商因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、计算方法：

（1）价格部分：20分

1、价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（基准价/最后报价）×100×20%

磋商小组在评审时发现供应商得报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，磋商小组应将该供应商的磋商文件作无效处理，并在评审报告中说明。

此项由评标委员会集体核实后统一打分。

（2）技术商务资信及其他部分：80分

技术、商务、资信及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务、资信及其他分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

附件：技术、商务、资信及其他部分80分

| 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 |  | 54分 |
| 施工方案 | 根据供应商施工方案的科学性、严密性、合理性进行评分：施工方案根据项目实际情况编制完善，投入人力、材料和机械设备齐全，施工顺序明确，各阶段衔接到位的得6分；施工方案全面合理，具有落地实施性、技术到位的得5分；施工方案较合理、详细，科学可行、各阶段衔接基本到位的得4分；施工方案基本合理、各阶段衔接基本到位的得3分；施工方案有所欠缺、各阶段衔接基本可行的得2分；施工方案有内容，但完全不到位的得1分；未提供不得分。 | 6分 |
| 安全文明施工方案 | 评审小组根据供应商提供的保证安全和文明施工的方案和措施进行评审：方案和措施全面、严密、可行性强且对本项目的实施有推进作用的得5分；方案和措施较为全面且可实施性强的得4分；方案和措施基本科学、合理的得3分；方案和措施有缺失且可行性一般的得2分；方案和措施简单且与本项目实施无明显关联性的得1分，不提供不得分。 | 5分 |
| 质量保证方案和措施 | 根据供应商提供的质量保证方案和措施是否具有明确的质量目标、施工质量管理体系、质量控制计划、现场质量检查措施进行综合评分：方案完整，完全符合项目特点，专业性强，可实施性强的得5分；方案完整，符合度、专业性、可实施性一般的得4分；方案较完整，符合度一般的得3分；方案有欠缺，项目符合度较差的得2分；方案不够充分，专业度、可实施性低的得1分；未提供不得分。 | 5分 |
| 施工工期进度控制措施 | 根据供应商针对本项目实际需要的项目施工节点进度和周期计划、提供准确的进度分析报告、进度控制建议和分项进度计划表及网络图等综合评分：进度措施安排主次分明、合理，措施全面、严密、符合项目实际要求的得5分； 进度安排基本合理，措施有所欠缺，但不影响项目实施的得4分；进度安排不清晰，措施不全面，对项目实施影响较小的得3分； 进度安排不合理，措施有所欠缺的得2分；进度安排不合理且不利于项目实施的得1分；未提供不得分。 注：不提供不得分。 | 5分 |
| 施工机械设备 | 施工机械设备选用合理、专业、能保障项目实施，投入计划编制有序合理的得5分；施工机械设备选用合理、基本能保障项目实施的得4分；施工机械设备选用一般、投入计划编制有序性、合理性一般的得3分；施工机械设备选用较差、投入计划编制有序性、合理性较差的得2分；施工机械设备选用不合理的得1分；未提供不得分。 | 5分 |
| 关键点的特殊控制方案 | 根据供应商提供的针对本项目情况找准关键点、并提出切实可行的特殊控制措施的科学性、有效性、可行性、合理性综合评分：提出的技术难点及解决方案完全贴近于本项目的得 5分；提出的技术难点及解决方案基本贴近于本项目的得 4分；提出的技术难点及解决方案有所欠缺但解决方案基本贴近本项目的得3分；提出难点但解决方案无法满足要求的得 2分；有内容但未提出相应难点的得1分；未提到不得分。 | 5分 |
| 应急预案 | 供应商具有明确的应急预案（包含但不限于突发天气、突发事件、设备故障、装修、改造修整、安装等工作中可能遇到的突发性情况所制定的应急预案），合理规范针对性强，有切实可行的应措施的得5分；方案基本完整，合理规范针对性较强、具有一定可实施性的得4分；方案完整，合理规范针对性一般的、可实施性一般的得3分；方案有欠缺，项目符合度较差的得2分；方案不够充分，针对性、可实施性低的得1分；未提供不得分。 | 5分 |
| 合理化建议 | 根据供应商提供的针对本项目的理解，结合自身专业优势，提出针对本项目的施工实施过程中的合理化建议，每提供一条得1分，最高得3分，未提供不得分。 | 3分 |
| 弹性面层技术参数及性能 | 供应商根据磋商文件的第二章招标需求的“三 1、弹性面层技术参数及要求”的技术指标响应情况，满足磋商文件要求得5分。实质性指标（带 “▲”条款指标）负偏离的投标无效；一般指标（除带 “▲”条款指标外）技术指标负偏离的每偏离一项扣0.5分，扣完为止。 | 5分 |
| 样品分 | 样品要求：≥2.0cm厚弹性面层样品一块（大小25x25cm）及扣条一块，由磋商小组根据供应商提供的样品进行综合评审。 1.牢固度、稳定性、平整度（0-3分） 样品牢固紧密、稳定性高、表面平整度高，无明显凸起或凹陷的得3分； 样品较牢固紧密、稳定性一般、表面平整度一般，有明显凹凸感的得1分。 2.规格尺寸、结构（包括面层结构的组成、支撑结构、排水孔设置等）、防滑性能及使用舒适度（0-3分） 规格尺寸符合，结构合理、面层底层防滑性能及使用舒适度高的得3分； 规格尺寸不符合，结构合理性差、面层底层防滑性能及使用舒适度一般的得1分。 3.表面的纹理、图案、颜色及色调搭配（0-2分） 表面的纹理、图案、颜色相称，色调搭配合理的得2分； 表面的纹理、图案、颜色不相称，色调搭配合理性差的得1分。 4.材料触感、质量、表面光泽度及有无刺激性气味（0-2分） 样品的材料触感光滑有质感、质量厚实，表面光亮光泽度高，无刺激性气味得2分； 样品的材料触感较光滑质感较好、质量较厚实，表面较暗淡光泽度一般，有刺激性气味得1分。 未提供样品、样品存在重大偏离的，样品分均作零分处理。 | 10分 |
| 商务资信部分 |  | 26分 |
| 售后服务承诺 | 1.针对本项目的售后服务方案（保修范围、服务措施、维修技术力量、定期维护、巡检、售后服务体系和机构及其他优惠条件）等进行综合评分；售后服务方案完整，完全符合项目特点，专业性强，可实施性强的得5分；售后服务方案基本完整，符合度高、专业性强、具有一定可实施性的得4分；售后服务方案完整，符合度、专业性、可实施性一般的得3分；售后服务方案有欠缺，项目符合度较差的得2分；售后服务方案不够充分，专业度、可实施性低的得1分；未提供不得分。 2.售后维修响应时间及服务保障：接到采购人报修通知（电话、短信等）后 3小时内到达现场维修的得2分，每提前0.5小时加1分，最高得4分。 | 9分 |
| 质保期 | 质保期满足磋商文件规定（6年）的基础上，每增加1年加2分，最高得4分。 | 4分 |
| 人员配备 | - 根据供应商拟派本项目实施人员配备情况表进行综合评分：项目实施人员配备符合本项目采购需求，技术力量和人力资源安排充足（包含但不限于项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、资料员、安全员），能保证项目提前或按时保质保量完成的得5分；项目实施人员配备与本项目需求基本满足，人员配备较好能保质保量完成的得4分；人员配备一般基本能按时完成的得3分；人员配备较差且不保障按时完工的得2分；人员配备不充足且不利于项目实施的得1分。 注:提供以上人员相关证书及本单位社保证明（近3个月中任何1个月的社保证明）并加盖公章，不提供不得分。 | 5分 |
| 企业业绩 | 供应商2022年1月1日至今承接并完成过的类似项目业绩进行评定：供应商每提供一个业绩得0.5分，最高得2分。 注：须提供中标(成交)通知书及合同，以合同签订时间为准，未提供的不得分。 | 2分 |
| 企业认证 | 1.供应商具有有效质量管理体系认证证书的得2分； 2.供应商具有有效环境管理体系认证证书的得2分； 3.供应商具有有效职业健康安全管理体系认证证书的得2分； 注：需同时提供证书复印件（或扫描件）和国家认证认可监督管理委员会官方网站上相关证书有效的网页截图或网站打印页并加盖单位公章，未提供不得分。 | 6分 |
| 合计 |  | 80分 |

注：磋商样品的提交及方式 ：

1、各供应商所提供的样品在开标后，成交供应商的样品由采购单位封存，作为验收的一个依据，未成交的样品退还给各供应商。

2、样品可现场递交（现场递交地址与开标地址相同）或邮寄送达（邮寄地址与备份文件邮寄地址相同）；供应商需留足样品邮寄时间,确保样品于投标截止时间前送达，样品逾期送达指定地点的，样品将被拒绝。

3、邮寄时，总的外包封袋上须注明供应商名称、联系人、联系电话及项目名称。

4、样品应密封单独包装，样品上不得注明供应商名称及样品名称，由代理机构专职人员及采购人在开标前重新编号。

第七章　工程量清单

- 详见附件