画溪街道排水设施隐患排查工程

竞争性磋商文件

项目编号：ZJJH-2022-014

项目名称：画溪街道排水设施隐患排查工程

采购单位：长兴县人民政府画溪街道办事处

采购代理机构：浙江建杭工程咨询有限公司

日    期：二○二二年八月

目    录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章  磋商需求	4

第三章  磋商须知	7

第四章  磋商办法及评分标准	18

第五章  合同主要条款	20

第六章　磋商响应文件格式	39

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 长兴县人民政府画溪街道办事处画溪街道排水设施隐患排查工程采购项目的潜在供应商应在浙江政府采购网http：//zfcg.czt.zj.gov.cn获取（下载）采购文件，并于2022年08月 日 14：00（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目编号：ZJJH-2022-014

二、采购组织类型：分散采购-分散委托中介

三、采购方式：竞争性磋商（全流程电子化开评标）

四、采购内容及预算：

| 序号 | 货物名称 | 单位及数量 | 预算资金 | 主要技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 画溪街道排水设施隐患排查工程 | 1项 | 209万元 | 主要工作内容包括小管径雨污水管道疏通、大管径雨污水管道疏通、雨水箅子垃圾清掏、QV检测、CCTV检测、隐患排查并绘制排水管网设施隐患“一张图”等，具体详见本工程磋商文件及所附工程量清单。 2、井底标高、进水口标高、出水口标高、井的经纬度、井的编号、企业的排水口标注、管径等。 |

服务期限：3个月。

五、合格供应商的资格要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向小微企业采购的预留份额项目（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型微型企业）。

5.本项目（否）接受联合体投标。

▲特定资格要求：

1、具有有效的《企业营业执照》。

2、具备排水管道养护作业证书或者排水管道检测与评估作业证书；

六、竞争性磋商文件的获取时间及方式：

1.获取时间：自公告发布之日起至磋商截止时间。

2.获取方式：竞争性磋商文件同时以本公告附件形式发布，该竞争性磋商文件仅供阅览使用，潜在供应商只有依照以下方式进行磋商文件的获取后才视作依法获取竞争性磋商文件，未在政采云平台上获取磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次投标。

网上获取：申请注册成为政采云平台供应商会员后登录政府采购云平台（https://login.zcygov.cn/login）通过“项目采购”模块中“项目文件获取” 进行获取磋商文件。（本项目竞争性磋商文件不收取工本费）

注：如潜在供应商尚未注册供应商会员的，应当符合《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》第九条规定的基本条件，申请注册政采云会员资格。已依法获取竞争性磋商文件的供应商不代表已通过资格审查，资格审查由采购人代表在磋商前根据供应商提交的磋商响应文件认定。

3.供应商获取竞争性磋商文件时须提交资格要求中的文件资料、联系人电话等一套（作为附件同时上传）。

七、投标说明：

1.本项目实行电子投标，应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交磋商响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.供应商应在磋商前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商抓紧时间办理。

3.供应商通过政采云平台电子投标工具制作磋商响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”。

4.因本次磋商为全流程电子开评标，请各供应商自备可联网的电脑及CA锁，最终报价由各磋商供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成。政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱或电话传真提供。

5.政府采购金融服务：

为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标人可凭政府采购合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（https://jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

八、磋商保证金

磋商保证金：无。

九、磋商截止时间和地点

1.本项目于2022年9月5日14：00时磋商响应截止。

2.供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商响应截止时间后送达的磋商响应文件，将被拒收。

3.受疫情影响，磋商响应方须在2022年9月5日13时前以邮寄形式将以介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份文件一份密封送达浙江建杭工程咨询有限公司（收件人：丁工，电话：15957239921，长兴县县前西街478号，邮寄后请电话告知代理公司），由采购代理机构在磋商截止时间止统一将资料送至长兴县公共资源交易中心四楼本项目开标室（浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号）进行开标。

注：1.通过邮寄的供应商，需留足响应文件的邮寄时间,确保备份磋商响应文件于接收截止时间前送达指定地点，逾期送达或未密封将被拒收。因自身贻误行为导致磋商失败的，责任自负。

- 亲自送达投标文件的单位，必须在投标截止时间前从长兴县公共资源交易中心负一楼入口经测温、登记后进入交易中心，疫情期间未遵守上述要求，将被追究责任或列为不良行为。

十、政府采购金融服务：

为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标人可凭政府采购合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式：登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（https://jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

十一、磋商时间及地点

本次磋商将于2022年9月5日14:00时在长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）开标。

十二、本项目相关信息刊登在

“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）

“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/）

十三、业务咨询：

1.采购单位：长兴县人民政府画溪街道办事处

联系人：王工        联系电话：13567236335

2.采购代理机构：浙江建杭工程咨询有限公司

地址：长兴县县前西街478号

联系人：丁工        联系电话：0572-6032898、15957239921

3.政府采购行政监管部门、投诉受理部门：长兴县财政局政府采购监督管理科

地址：长兴县太湖街道中央大道和长兴大道交叉口

联系电话：0572-6027789

长兴县人民政府画溪街道办事处

浙江建杭工程咨询有限公司

2022年8月24日

第二章  磋商需求

一、前言

## 1.1项目概况

### 1.1.1项目名称

### 画溪街道排水设施隐患排查工程

### 1.1.2项目地点

长兴县画溪街道范围内。

### 2.1 建设规模

主要工作内容包括小管径雨污水管道疏通、大管径雨污水管道疏通、雨水箅子垃圾清掏、QV检测、CCTV检测、隐患排查并绘制排水管网设施隐患“一张图”等，具体详见本工程磋商文件及所附工程量清单。

### 3.1 服务项目及主要特征

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小管径雨污水管道疏通 | 直径＜300的雨污水管道，采用车载式高压射水机疏通，含临时抽水及辅助人工费用，必要的污泥外运及处置费用 | m | 9733 |
| 2 | 雨污水管道疏通 | 直径＜800的雨污水管道，采用车载式高压射水机疏通，含临时抽水及辅助人工费用，必要的污泥外运及处置费用 | m | 50302 |
| 3 | 大管径雨污水管道疏通 | 直径≥800的雨污水管道，采用车载式高压射水机疏通，含临时抽水及辅助人工费用，必要的污泥外运及处置费用 | m | 10284 |
| 4 | 检测井垃圾清掏 | 污泥等杂物,包含机械设备进出场、垃圾外运及处置等一切费用。 | 个 | 500 |
| 5 | 雨水箅子垃圾清掏 | 雨水箅子垃圾清掏，包含机械设备进出场、垃圾外运及处置等一切费用。 | 个 | 500 |
| 6 | 污渣外运及处置 | 清运污渣并外运处置,运距及消纳场地自定，无害处理等自行考虑。以污渣实际方量计 | m³ | 500 |
| 7 | QV检测 | 包括：气体检测、QV检测及检测报告等一切费用。为了确保拍摄管道内部影像资料的对应管段的准确性，需要拍摄检查井编号，不中断拍摄放入检查井内，拍摄井壁环境后，不中断进入管内拍摄，并在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别）。 | m | 9733 |
| 8 | CCTV检测 | 包括：气体检测、CCTV检测及检测报告等一切费用。为了确保拍摄管道内部影像资料的对应管段的准确性，需要拍摄检查井编号，不中断拍摄放入检查井内，拍摄井壁环境后，不中断进入管内拍摄，并在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别）。 | m | 60587 |
| 9 | 隐患排查并绘制排水管网设施隐患“一张图” | 雨污水井盖调查、雨污水窨井及管道缺陷排查、化粪池及预处理设施排查，泵站及调蓄设施等附属设施排查等 | 区块 | 1 |

▲四、商务要求

| 服务期限 | 3个月 |
| --- | --- |
| 质量标准 | 1. 疏通、清理工程必须保持管道畅通，并符合甲方的要求； 2. 疏通、清理时不得损坏、污染周围工程或环境。 |
| 履约保证金 | 合同签订前成交供应商向采购单位交纳1%合同价款的履约保证金。待服务期满（有违约的扣除违约金）退还。 |
| 结算方式 | 本合同工程量按实结算。以双方现场实测签证数量为准，签证单必须经甲方现场管理人员及项目负责人二人以上签字并经甲方单位盖章方有效。 |

# 第三章  磋商须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：画溪街道排水设施隐患排查工程 |
| 2 | 采购单位：长兴县人民政府画溪街道办事处 |
| 3 | 磋商报价及费用：1.本项目磋商应以人民币报价；2.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； |
| 4 | 磋商保证金：无。 |
| 5 | 现场踏勘：自行踏勘 |
|  | 答疑与澄清：1.供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在2022年 8 月30 日17 时前以书面形式要求采购机构澄清（供应商应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程），采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在磋商文件要求提交磋商响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，请各供应商自行关注。逾期提出的，采购代理机构可不予受理、答复，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 2.采购代理机构将以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买磋商文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。 3.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。 4.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。 5.因供应商提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达供应商或通知供应商前来领取的，责任由供应商自负。 |
| 6 | 采购预算：209万元 |
| 7 | 磋商响应文件的形式与组成： （1）资信及商务文件、技术文件、报价文件；其中资信及商务文件、技术文件可装订在一起，报价文件单独密封包装； （2）供应商应准备电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U 盘或光盘）、纸质备份磋商响应文件三类。 |
| 8 | 磋商响应文件的形式和效力：磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U 盘或光盘）。 （1）电子磋商响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制，按电子磋商响应文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件部分：即电子磋商响应文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以 U 盘或光盘形式存储，并单独密封递交。 （3）磋商响应文件的效力：磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U 盘或光盘）。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。备注：（以供应商解密成功的上传电子磋商响应文件为准，除非供应商原因导致的电子磋商响应文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二效力文件的启用） |
| 9 | 磋商响应文件签字或盖章要求：磋商响应文件封面（或扉页）、《投标函》及磋商响应文件格式中所要求盖章处应按要求签字、盖章（上传的电子磋商响应文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章； 以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件（U盘或光盘）应按招标文件要求在需签字盖章的地方进行签字盖章）。磋商响应文件非法定代表人签署的，应出具授权委托书并按要求签字和盖章。 |
| 10 | 磋商响应文件的递交要求，备份文件的外包装和密封要求： （1）电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求上传。 （2）以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件的组成和格式，以密封的U盘或光盘形式提供。数量为1 份。 |
| 11 | 磋商截止时间：2022年9月5日14:00时 磋商响应文件递交地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）开标室 |
| 12 | 磋商时间及地点：同磋商截止时间 |
| 13 | 成交办法：本次竞争性磋商采用符合要求和服务，综合得分最高的确定成交供应商。 |
| 14 | 成交结果公告：成交供应商确定后2个工作日内，成交结果公告发布于“浙江省政府采购网”（http://www.zjzfcg.gov.cn/）、“长兴县公共资源交易中心网 ”（http://ggzy.zjcx.gov.cn:8081/cxweb/） |
| 15 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 16 | 付款方式：按竞争性磋商文件规定 |
| 17 | 竞争性磋商文件有效期： 60 天 |
| 18 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购代理机构将对本项目磋商供应商的信用信息进行查询和甄别。 2）查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3）信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存，加盖单位公章制作在资信及商务文件中。 4）不良信用记录指：1.被列入信用中国网站“失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人” 名单； 2.被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”名单； 5）信用信息的使用规则：供应商存在不良信用记录的，其磋商响应文件将被拒绝。 6）如允许联合体磋商的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
| 19 | 为提高采购效率，节省采购成本，获取了磋商文件的供应商，若放弃参加磋商的，请在开标前1个工作日10:00之前以书面形式（电子扫描件、传真或书面送达，加盖单位公章，电子扫描件、传真件与原件具有同等效力）通知采购代理机构，以便代理机构决定是否申请抽取专家。 |
| 20 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 21 | 本项目所属行业：其他未列明行业。（根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。） 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 注：中小企业以投标供应商填写的《中小企业声明函》为准，残疾人福利性单位以投标供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（同时提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》中规定的残疾人福利性单位需要具备的条件的证明材料）为判定标准，监狱企业须投标供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 |

一、说明

（一）总则

1.本竞争性磋商文件解释权归本项目招标采购单位。

2.本次磋商工作是按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定组织和实施。

3.无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担磋商活动中所发生的全部费用。

4.本竞争性磋商文件中加注 (“▲”)号的为实质性条款。

（二）合格供应商

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

▲特定资格要求：

1、具有有效的《企业营业执照》。

2、具备排水管道养护作业证书或者排水管道检测与评估作业证书；

（三）定义

1.“采购单位”系指长兴县人民政府画溪街道办事处。

2.“采购采购机构”系指受采购单位委托组织磋商的浙江建杭工程咨询有限公司 。

3.“招标采购单位”系指组织本次磋商的采购代理机构和采购单位。

4.“供应商”是指向采购单位提供竞争性磋商文件所叙述的合格磋商单位。

5.本文件中带“▲”的条款为主要条款，供应商必须在响应文件中全部作出响应，否则将作无效标处理。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件组成

竞争性磋商文件由总目录所列内容组成。

（二）竞争性磋商文件的澄清

供应商如发现竞争性磋商文件中内容存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法、违规等有疑点要求澄清的，请在“磋商须知”规定的时间内把所需答疑的问题以书面形式（盖单位公章）提交至采购代理机构，逾期不得再对竞争性磋商文件的条款提出疑问，由此而导致供应商不成交或成交后产生不利因素的，责任由供应商自负。

（三）竞争性磋商文件的修改

1.在磋商响应文件提交截止时间前，招标采购单位有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。修改文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

2.为使供应商有足够的时间按修改文件要求修正磋商响应文件，招标采购单位可视情推迟磋商响应文件提交截止时间和磋商时间，并将此变更通知各供应商。

3.竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、磋商响应文件的编制

（一）磋商响应文件格式

磋商响应文件分为电子磋商响应文件以及备份磋商响应文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件和纸质备份磋商响应文件。

1.电子磋商响应文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。

2.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件部分：即电子磋商响应文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以U盘或光盘形式存储，并单独密封递交。

3.磋商响应文件的效力：磋商响应文件的启用，按先后顺位分别为电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件、纸质备份磋商响应文件。在下一顺位的磋商响应文件启用时，前一顺位的磋商响应文件自动失效。

备注：以供应商解密成功的上传电子磋商响应文件为准，除非供应商原因导致的电子磋商响应文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二效力文件的启用。

供应商递交以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收：

（1）未按规定密封或标记的磋商响应文件；

（2）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

（3）未成功办理供应商报名手续的；

（4）超过投标截止时间送达的。

（5）仅提供备份磋商响应文件的，投标无效。

（6）仅提供其中一种形式的备份磋商响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由供应商自行承担。

（二）磋商响应文件的组成：

磋商响应文件由资信及商务文件、技术文件、报价文件三部份组成。其中电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

1.资信及商务文件：

（1）磋商声明书；

（2）法定代表人有效身份证明书

（3）法定代表人授权委托书；

（4）资格资信证明文件；

（5）提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图；

（6）供应商单位情况表；

（7）商务响应表；

（8）评标办法涉及的其他资信商务部分相关证明材料；

（9）供应商认为需要提供的文件和资料（格式自拟）。

2. 技术文件

评标办法中涉及的材料，具体详见第四章评标办法。

3、报价文件：

（1）磋商函（格式见附件）；

（2）磋商报价明细表（格式见附件）；

（3）供应商为小微企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（5）磋商报价一览表（单独封装，格式见附件）。

注：法定代表人授权委托书、磋商声明书、磋商函、磋商报价一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（三）供应商竞争性磋商文件内容填写说明

1.所有报价均应使用人民币（元）表示；

2.供应商应按本次磋商项目进行报价，不得缺项和漏项；

3.供应商应按竞争性磋商文件规定的，只允许有一个报价，任何有选择性的报价，将不予接受；

（四）磋商保证金:无

（五）磋商有效期

1.磋商响应文件的有效期为磋商截止之日后的60日历天。

2.特殊情况下，在竞标有效期满之前，采购单位可以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。对于接受该要求的供应商，采购单位既不要求也不允许其修改磋商响应文件，但将要求其相应延长磋商有效期。

（六）磋商响应文件的签署及规定

磋商响应文件签字或盖章要求（适用于电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件、纸质备份磋商响应文件）：磋商响应文件封面（或扉页）、法定代表人授权委托书、磋商声明书、磋商函、磋商报价一览表及磋商文件格式中所要求盖章处应按要求签字、盖章。磋商响应文件非法定代表人签署的，应出具授权委托书并按要求签字和盖章。

1.电子磋商响应文件部分：

磋商响应方应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位。

以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件部分：

电子磋商响应文件的备份文件，以U盘或光盘形式存储，并单独密封递交。

2.纸质备份磋商响应文件部分

2.1 磋商响应方应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订磋商响应文件并标注页码，磋商响应文件内容不完整、编排混乱导致文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是磋商响应方的责任。

2.2 磋商响应方应按正本、副本规定的份数分别编制并单独装订成册，磋商响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

3. 磋商响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本可为正本的复印件。

4. 磋商响应文件须由磋商响应方在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商响应方应写全称。

5. 磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商响应方负责。

四、磋商响应文件的密封与递交

（一）磋商响应文件的密封与标记

1.供应商应按 “商务及资信文件”、“技术文件”和“报价文件”三部分密封封装磋商响应文件，磋商响应文件的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、磋商响应文件名称（“商务及资信文件”、“技术文件”、“报价文件”、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件等）、磋商项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖供应商公章。

2.磋商响应文件未按规定密封或标记而造成被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

3.电子磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本磋商文件要求递交。

4.以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子磋商响应文件的组成和格式，以密封的U盘或光盘形式提供。数量为1份。

（二）递交磋商响应文件的地点与截止日期

1.磋商响应文件递交的地点：长兴县市民服务中心四楼（长兴县锦绣路8号）公共资源交易中心开标室（届时详见四楼大屏公告栏）。

2.磋商响应文件递交截止日期：详见公告。

3.因竞争性磋商文件的修改推迟磋商截止日期时，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。

4.磋商响应文件应在磋商截止时间前派人送达指定地点。

5.电报、电话、传真形式的磋商概不接受。

6.采购代理机构对磋商响应文件送达过程中的遗失或损坏不负责任。

（三）迟交的磋商响应文件

采购代理机构将拒绝接收在磋商截止日期和时间后送达的磋商响应文件。

五、磋商规则、程序

（一）磋商步骤

1.磋商时间和地点

采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点进行磋商，由于近期受疫情影响，磋商响应方无需参加磋商会议，但必须在开评标过程中电话保持通畅。

2.磋商程序

2.1磋商开始

磋商开始时，磋商文件出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予受理，不得进入磋商程序：

（1）电子磋商响应文件光盘或U盘未按照采购文件的要求予以密封的；

（2）供应商未按要求准时参加磋商会的；

（3）电子投标磋商响应文件未按采购文件要求上传或电子磋商响应文件光盘或U盘逾期送达或未送达指定地点的；

（4）供应商未按照供应商须知前附表规定的时间解密电子磋商文件的；

（5）其它违反法律、法规的情形。

2.2磋商会由采购代理机构主持，主持人宣布磋商会议开始，并宣读会场纪律；

2.3主持人宣布磋商期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

2.3磋商响应截止时间后，由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，核验供应商的法定代表人或授权委托代理人的身份；

2.4身份确认后，供应商各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为磋商会开始时间起半个小时内；

2.5电子招投标的应急措施电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

出现上述情况时，应对未开标的暂停磋商程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经采购人代表确认后，可改用备份光盘或U盘上传后进行评审，电子光盘或U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

2.6采购人代表对各供应商进行资格审查；资格审查不通过的供应商将不得进入磋商小组的磋商过程。

2.7磋商小组与各供应商就采购项目的采购需求、商务资信、技术响应等进行磋商，达成一致后，开始进行综合评分。

2.8磋商小组对各供应商的商务资信、技术评审结束后，采购代理机构组织各供应商进行二次或多次报价，直至最终报价，最终报价结束后，主持人宣读《开标一览表》中的供应商名称及在其磋商响应文件中承诺的最终磋商报价以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

2.9采购代理机构做磋商记录, 供应商代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响磋商过程。

（二）磋商小组与磋商原则

1.磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

2.磋商小组负责磋商活动，遵循公开、公平、公正、科学合理，竞争择优的原则。

（三）磋商过程的保密

1.凡属于对磋商响应文件的审查、澄清、评判和比较的有关资料、成交候选供应商的推荐情况及与磋商有关的其他任何情况信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与磋商有关的人员均应当予以保密。

2.在磋商响应文件的评判和比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向招标采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

3.磋商小组分别与各供应商进行商务、技术及价格磋商，在磋商过程中，磋商小组成员不得透露其他供应商的磋商信息，严守商业秘密。

（四）磋商响应文件的澄清

1.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等以书面形式作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.供应商的澄清文件是其磋商响应文件的组成部分。

3.澄清问题的形式：对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

4.本项目磋商分二轮进行，首次报价在响应文件中体现；最终报价在磋商结束后由所有参加磋商的供应商在规定的时间内政采云平台完成报价。在磋商内容和需求不变的情况下，最终报价不能高于前轮报价和最高限价，高出的报价将作为无效标处理。若在线二次报价若操作失败，在解密时间30分钟内供应商应及时联系采购代理机构，通过指定的电子邮箱或电话提供（最终报价函格式见附件，指定邮箱号：996740823qq.com）。因本项目采用竞争性磋商方式招标，成交价是在初次磋商报价的基础上整体下浮，若含单价，单价按最后报价与初次报价同比例下浮。

（五）磋商程序与方法

磋商响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查（包括商务资信、技术及报价）。

1.资格性评审

采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的（见资格审查资料要求）；

（2）自招标公告发布之日起至投标截止日内在“信用中国网” (www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（3）自招标公告发布之日起至投标截止日内在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，资格审查时不予以通过。

2.符合性评审

2.1商务资信审查

磋商小组在商务资信审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件的签署、盖章不符合磋商文件要求的；

（2）不响应磋商文件实质性条款的；

（3）磋商响应文件载明的磋商有效期、付款方式、工期等商务条款不能满足磋商文件要求的；

（4）磋商响应文件关键字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

（5）超出经营范围响应承诺的或磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）提供虚假资料的；

（7）电子磋商响应文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份磋商响应文件的；

（8）磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

（9）法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形。

3.技术性评审

磋商小组在技术评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）磋商响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合磋商文件要求的需求和标注、规格型号、质量标准，或者与磋商文件中标有“▲” 的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）技术服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）方案的；

（4）与其他参加本次投标的供应商的磋商响应文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

4.报价评审

磋商小组在报价评审时，如发现下列情形之一的，磋商响应文件将被视为无效：

（1）未按磋商文件标明的要求报价的；

（2）报价超出本项目最高限价（预算）的；

（3）供应商提交两份或两份以上内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

（4）擅自改变采购人提供的采购清单，或未提供竞争性磋商文件要求的采购清单，影响磋商正常进行的；

（5）供应商拒绝修正不平衡报价，或拒绝提供报价分析说明和证明资料的；

（6）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料，供应商不能证明其合理性，评委按照少数服从多数的原则判定其为无效标的。

5.磋商响应文件计算错误的修正

（1）磋商响应文件中磋商报价一览表内容与磋商响应文件中磋商分项报价表内容不一致的，以磋商报价一览表为准；

（2）磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准;

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的磋商报价，供应商同意并签字确认后，调整后的磋商报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商响应将作为磋商无效处理。

6.确定成交供应商

（1）在全部满足磋商文件实质性要求的前提下，按综合得分高低推荐1名成交候选供应商。

（2）采购代理机构应当在磋商结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认。

（3）采购人应当在收到磋商评审报告后五个工作日内，按照磋商评审报告中推荐的排列顺序依法确定成交供应商。

（4）替补候选人的设定与使用：第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

7.成交结果公告

采购代理机构应当在收到采购人书面确定成交供应商通知后二个工作日内将成交结果在原发布磋商公告的媒体上予以公告。公告期按有关规定执行。

8.成交通知

（1）在发出成交结果公告同时，发出成交通知书并同时通知落标人；

（2）成交通知书将作为双方签订合同的依据；

（3）如果成交人没有按时签订合同，采购单位将有充分理由取消该成交决定。

在磋商中，出现下列情形之一的，磋商小组可以宣布磋商失败：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（特殊情况经审批同意的除外）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的;

（4）供应商的报价均超采购预算的，采购人不能支付的;

（5）法律、法规、规章等规定的其他情形除外。

废标后，招标采购单位将废标理由通知所有供应商。

六、成交通知、授予合同

（一）授予合同的依据

1.招标采购单位签发的成交通知书；

2.磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

3.磋商响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

（二）合同签订

1.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起7日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等磋商文件和响应文件签订政府采购合同。否则应承担相应的法律责任。

2.磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

3.采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

4.成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，并按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定承担法律责任。

5.成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人。

6.自合同签订之日起七个工作日内，成交供应商需将合同分别到长兴县财政局政府采购监督管理科和采购代理机构备案。

（三）履约保证金

成交供应商签订采购合同前必须向采购人提交成交金额的1%作为履约保证金。合同履行期内，成交供应商有违反合同约定行为的，采购人有权要求成交供应商以部分或全部履约保证金承担违约责任。履约完成后30日内无息退还。

（四）磋商费用

# 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构和磋商小组在任何情况下均无义务。

七、招标代理费

经采购人和代理公司协商，本项目招标代理服务费由成交供应商支付，代理费为25900元，请供应商综合考虑到磋商报价中，在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。

# 第四章  磋商办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

一、总则

本次磋商采用综合评分法，总分为100分，其中价格分60分，技术分、资信及商务分40分两部分。合格供应商的评审得分为各项目汇总得分，磋商小组根据评审综合得分从高到低推荐3 名成交侯选供应商。得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的的供应商为成交候选供应商,排名第二的供应商为候补成交候选供应商……其他供应商成交候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=价格分+(技术分+资信及商务分)

二、评标内容及标准

（一）价格分（最终报价）评定：60分

价格分采用低价优先法计算，取所有有效供应商中满足磋商响应文件要求且最终报价最低的供应商的价格为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/最终报价）×60%×100

（二）技术、资信及商务分评定

技术、资信及商务分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信及商务分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人数

附件：评分表格式（技术、资信及商务分，共40分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 2018年7月1日至今，企业完成过排水管道疏通、检测或管道养护的业绩施工项目。（有一项得1分，最高得3分）。时间以合同签订为准。（需提供合同复印件加盖公章） | 0-3 |
| 2 | 拟投入的设备、人员配备及管理方案 | 投标人提供的拟投入施工设备的配备包括小型发电机、泥浆泵、管道机器人、潜水设备、管道封堵气囊、高压冲洗车、运输车等设备的。每具有一类设备得0.5分，最多得3分。(注：须提供设备发票复印件，车辆还须提供行驶证复印件加盖投标人公章编入投标响应文件) | 0-3 |
|  |  | 投标人提供的拟投入本项目的其他人员配备情况：提供维护人员配置计划表，所配备人员具有相关中级职称证、类似排水管道检测技术、有限空间作业证的，每本证书得1分，同一类型证书最多得2分，总分4分。（证书复印件加盖公章编入文件) | 0-4 |
| 3 | 认证证书 | 投标人证书：通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证每个得 1 分，共 3分。 (注：须提供有效认证证书复印件加盖投标人公章编入投标响应文件，以上认证须在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）可查询，且证书状态须为有效，否则不得分。） | 0-3 |
| 4 | 项目实施方案 | 施工技术方案：针对本项目关键点、难点的分析和对策，对整个项目有整体把握，施工方案、技术方案规划全面、先进、合理的得4-5分，相对合理、可行，方案较为全面的得2-3分，方案一般或未提供的得0-1分。 | 0-5 |
|  |  | 根据投标人提供的施工组织措施（包含质量保证措施、交通组织管理措施、安全及文明施工措施等方面）进行综合评议打分，全面、先进、合理的得4-5分，相对合理、可行，方案较为全面的得2-3分，方案一般或未提供的得0-1分。 | 0-5 |
|  |  | 安全防护措施：针对本项目所提出的安全防护措施可行性高，有独到见解（包括清理、疏通、检测等过程安全保证措施）的得5-6分； 安全防护措施具有可行性且描述清晰、完善的得3-4分； 安全防护措施基本可行的得1-2分。 | 0-6 |
|  |  | 本项目的进度保证措施：针对本项目提出的进度保证措施可行性高，有独到见解（包括提交成果的及时性和准确性）的得5.1-6分； 进度保证措施具有可行性且描述清晰、完善的得4.1-5分； 进度保证措施基本可行的得2-4分。 | 0-5 |
| 5 | 拟投入本项目的人员配备 | 根据本项目特点，投入本项目的人员岗位分工完整，职责明确合理，能满足项目需求的得2-3分，有不足或欠缺的得0-1分 | 0-3 |
| 6 | 标书质量 | 投标响应文件制作编制完整，格式规范、装订整齐、符合竞争性投标文件要求的，得3分；投标响应文件存在错漏的，每项（次）扣 0.5分，扣完该项得分为止。 | 0-3 |

磋商小组根据以上各项内容综合考察后，按综合得分由高到低排列，推荐入围供应商，而不单纯以报价高低作为推荐入围供应商的唯一依据，最终经采购单位审核后，确定入围供应商。

# 第五章  合同主要条款

- （供参考）

发包方：                                    （以下简称甲方）

承包方：                                    （以下简称乙方）

一、工程概况

1．工程名称：画溪街道排水设施隐患排查工程

2．工程内容：画溪街道内雨、污水管道清淤疏通、窨井清理、封堵、抽水、CCTV检测（制作光盘及书面报告）及部分管道堵头拆除等，具体详见工程量清单。

二、双方一般权利和义务

（一）甲方的责任

1．提供疏通任务单及相关图纸和位置、地形；

2. 协调工程范围内产生的纠纷。

- （二）乙方的责任

1. 乙方应服从甲方的安排，合理、科学地完成本项目；

2. 本工程为下水道疏通和清理，下水管中可能存在有害气体和不明物质，在工程施工中，乙方应充分考虑，准备相关专业人员、防护设备和措施，加强安全管理，杜绝安全事故的发生。如由于乙方忽视安全教育，管理和相关人员、设备、措施不到位，而引起的工伤事故，一切责任和后果均由乙方承担解决；

3. 乙方应对自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事危险作业员工的意外伤害购买保险。

4. 施工用电用水乙方自行解决。

5.日常巡查，每个星期派专人巡查不少于2次，雨季期间必须每天巡查，并形成巡查报告。

6.如遇到紧急抢修，必须在业主电话或微信等通知下30分钟内到达现场进行抢修，迟到一次罚款2000元，直到扣除全部履约保证金，解除合同协议。

三、工程承包方式

本工程承包方式实行包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工管理的总承包方式，采取固定单价承包方式，工程量按实结算。

四、工程施工的法规和依据

1．施工合同及其它附件；

2．国家和浙江省有关法律法规、行业标准；

3．为本工程制定的有关技术文件和规定。

五、合同价：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小管径雨污水管道疏通 | 直径＜300的雨污水管道，采用车载式高压射水机疏通，含临时抽水及辅助人工费用，必要的污泥外运及处置费用 | m | 9733 |  |  |
| 2 | 雨污水管道疏通 | 直径＜800的雨污水管道，采用车载式高压射水机疏通，含临时抽水及辅助人工费用，必要的污泥外运及处置费用 | m | 50302 |  |  |
| 3 | 大管径雨污水管道疏通 | 直径≥800的雨污水管道，采用车载式高压射水机疏通，含临时抽水及辅助人工费用，必要的污泥外运及处置费用 | m | 10284 |  |  |
| 4 | 检测井垃圾清掏 | 污泥等杂物,包含机械设备进出场、垃圾外运及处置等一切费用。 | 个 | 500 |  |  |
| 5 | 雨水箅子垃圾清掏 | 雨水箅子垃圾清掏，包含机械设备进出场、垃圾外运及处置等一切费用。 | 个 | 500 |  |  |
| 6 | 污渣外运及处置 | 清运污渣并外运处置,运距及消纳场地自定，无害处理等自行考虑。以污渣实际方量计 | m³ | 500 |  |  |
| 7 | QV检测 | 包括：气体检测、QV检测及检测报告等一切费用。为了确保拍摄管道内部影像资料的对应管段的准确性，需要拍摄检查井编号，不中断拍摄放入检查井内，拍摄井壁环境后，不中断进入管内拍摄，并在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别）。 | m | 9733 |  |  |
| 8 | CCTV检测 | 包括：气体检测、CCTV检测及检测报告等一切费用。为了确保拍摄管道内部影像资料的对应管段的准确性，需要拍摄检查井编号，不中断拍摄放入检查井内，拍摄井壁环境后，不中断进入管内拍摄，并在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别）。 | m | 60587 |  |  |
| 9 | 隐患排查并绘制排水管网设施隐患“一张图” | 雨污水井盖调查、雨污水窨井及管道缺陷排查、化粪池及预处理设施排查，泵站及调蓄设施等附属设施排查等 | 区块 | 1 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 上述单价也是综合单价其中包括了为实施和完成本项目所需的劳务、材料、机械、养护、管理、保险、安全文明费、利润、措施、运输及搬运费、食宿、规费、税费、等，以及合同明示或暗示的所有责任、安全、义务和一般风险的费用。 |  |  |  |  |  |  |

2.日常巡查，每个星期派专人巡查不少于2次，雨季期间必须每天巡查，并形成巡查报告。

3.如遇到紧急抢修，必须在业主电话或微信等通知下30分钟内到达现场进行抢修，迟到一次罚款2000元，直到扣除全部履约保证金，解除合同协议。

六、工期：3个月，按签订合同之日起计算。

七、质量标准：

1. 疏通、清理工程必须保持管道畅通，并符合甲方的要求；

2. 疏通、清理时不得损坏、污染周围工程或环境。

八、结算方式

本合同工程量按实结算。以双方现场实测签证数量为准，签证单必须经甲方现场管理人员及项目负责人二人以上签字并经甲方单位盖章方有效。

九、工程款支付

（1）工程全部完成并验收合格，支付至已完合格工程价款的70%；

（2）服务期满后，工程结算审计结束并移交全套工程验收资料后，无息全部付清。

注：其他零星项目（工程设计变更）所需增加的费用，在结算审定后支付。

十、违约责任

1. 乙方逾期完工的，每逾期一天应按合同价的千分之五向甲方支付违约金，逾期超过10天的，扣除全部履约保证金；

2. 乙方不能按约定的质量标准完成工作内容的，由乙方负责返工，并承担返工费用及工期。如乙方返工后仍不能达到质量标准的，甲方可单方面解除合同，扣除全部履约保证金，并由乙方赔偿甲方因此造成的一切损失；

3. 其他由双方约定。

十一、其它

1．乙方在施工时用水、用电等其它一切自行解决；

2．本合同一式八份，正本二份，双方各执一份，副本六份，双方各执三份；

3．合同生效：乙方按规定缴纳履约保证金且双方签字盖章后生效；

4. 其他未尽事宜在补充合同中约定。

甲方：（公章）                      乙方：（公章）

法定代表人                         法定代表人

或授权代表（签字）：                或授权代表（签字）：

电      话：                        电      话：

传      真：                        传      真：

开户银行：			                开户银行：

帐号：				                帐号：

签订日期：   年 月  日

# 第六章 磋商响应文件格式

（本章仅提供了部分磋商文件中所需的表格格式，未提供的，格式自拟，所有复印件需加盖单位公章。供应商应根据第三章中“磋商响应文件的组成”及第四章“磋商办法及评分标准”制作完整的响应的磋商响应文件）

## 一、磋商响应文件外层包装封面格式

1.所有磋商响应文件的外包装封面格式：(可选用)

磋 商 响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

磋商响应文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

## 注：资信及商务文件、技术文件可合并装订成册密封，其中报价文件必须独立装订密封。

二、资信及商务文件、技术文件外包装封面格式

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

三、报价文件外包装封面格式：

报 价 文 件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

四、资信及商务文件、技术文件格式

资信及商务文件、技术文件目录

1.资信及商务文件：

（1）磋商声明书————————页码

（2）法定代表人有效身份证明书

（3）法定代表人授权委托书

（4）资格资信证明文件

（5）提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图

（6）供应商单位情况表

（7）商务响应表

（8）评标办法涉及的其他资信商务部分相关证明材料

（9）供应商认为需要提供的文件和资料（格式自拟）

2. 技术文件

评标办法中涉及的材料，具体详见第四章评标办法————————页码

资信及商务文件、技术文件封面

资信及商务文件、技术文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

- 技术、资信及商务分评分索引表格式：

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 自评分 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.磋商声明书格式：

磋商声明书

致：                     （采购单位名称）

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                 。我             （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的            项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

- 我方向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确的和真实的。

- 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

- 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：____

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商公章：

年    月    日

3.法定代表人有效身份证明书格式：

法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                        （供应商名称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

供应商：                  （盖章）

法定代表人（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

——————————————————————————————

有效身份证明复印件粘贴处

4.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                     （采购单位名称）

我           （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                   职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

——————————————————————————————

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

5.资格资信证明文件（营业执照等复印件加盖公章，格式自拟)

6.提供自磋商公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）供应商信用查询网页截图（具体要求详见供应商须知前附表表，格式自拟)

7.供应商单位情况表格式：

供应商单位情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理人员 |  |  | 技术人员 |  |  | 职工人员 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

8.商务响应表格式

商务响应表

| 项目 | 竞争性磋商文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期 |  |  |  |
| 质保期(保修期) |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

年    月    日

9.评标办法涉及的其他资信商务部分相关证明材料

10.供应商认为需要提供的文件和资料（格式自拟）。

- 报价文件格式

报价目录

（1）磋商函 ————————页码

（2）磋商报价明细表————————

（3）供应商为小微企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料（小微企业声明等）

（4）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明————————

（5）磋商报价一览表————————

报价文件封面

报价文件

正本/或副本

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

日期：   年   月   日

1.磋商函格式：

磋 商 函

致：                     （采购单位名称）

根据贵方为               项目的磋商公告（项目编号：          ），签字代表         （全名）经正式授权并代表供应商                 （供应商名称）提交的电子磋商响应文件、以介质存储的数据电文形式的备份磋商响应文件、纸质备份磋商响应文件三类。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“磋商文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本磋商有效期自响应文件递交截止时间起60个日历天。

4.如成交，本磋商响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料。

6.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                 邮编：                电话：             .

传真：               供应商代表姓名:               职务：

供应商名称(公章):             .

开户银行：                 银行帐号：             .

授权代表签字:___________

日        期:             .

2.磋商报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 全费用单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小管径雨污水管道疏通 | 直径＜300的雨污水管道，采用车载式高压射水机疏通，含临时抽水及辅助人工费用，必要的污泥外运及处置费用 | m | 9733 |  |  |
| 2 | 雨污水管道疏通 | 直径＜800的雨污水管道，采用车载式高压射水机疏通，含临时抽水及辅助人工费用，必要的污泥外运及处置费用 | m | 50302 |  |  |
| 3 | 大管径雨污水管道疏通 | 直径≥800的雨污水管道，采用车载式高压射水机疏通，含临时抽水及辅助人工费用，必要的污泥外运及处置费用 | m | 10284 |  |  |
| 4 | 检测井垃圾清掏 | 污泥等杂物,包含机械设备进出场、垃圾外运及处置等一切费用。 | 个 | 500 |  |  |
| 5 | 雨水箅子垃圾清掏 | 雨水箅子垃圾清掏，包含机械设备进出场、垃圾外运及处置等一切费用。 | 个 | 500 |  |  |
| 6 | 污渣外运及处置 | 清运污渣并外运处置,运距及消纳场地自定，无害处理等自行考虑。以污渣实际方量计 | m³ | 500 |  |  |
| 7 | QV检测 | 包括：气体检测、QV检测及检测报告等一切费用。为了确保拍摄管道内部影像资料的对应管段的准确性，需要拍摄检查井编号，不中断拍摄放入检查井内，拍摄井壁环境后，不中断进入管内拍摄，并在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别）。 | m | 9733 |  |  |
| 8 | CCTV检测 | 包括：气体检测、CCTV检测及检测报告等一切费用。为了确保拍摄管道内部影像资料的对应管段的准确性，需要拍摄检查井编号，不中断拍摄放入检查井内，拍摄井壁环境后，不中断进入管内拍摄，并在发现病害处镜头需要停顿并进行聚焦（为了更清晰的判断病害类别）。 | m | 60587 |  |  |
| 9 | 隐患排查并绘制排水管网设施隐患“一张图” | 雨污水井盖调查、雨污水窨井及管道缺陷排查、化粪池及预处理设施排查，泵站及调蓄设施等附属设施排查等 | 区块 | 1 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 上述单价也是综合单价其中包括了为实施和完成本项目所需的劳务、材料、机械、养护、管理、保险、安全文明费、利润、措施、运输及搬运费、食宿、规费、税费、等，以及合同明示或暗示的所有责任、安全、义务和一般风险的费用。 |  |  |  |  |  |  |

3.供应商为小微企业，或按规定享受其他国家政策支持、扶持的相关证明材料。

中小企业声明书

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加              单位的                        项目提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日   期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商应根据采购文件中明确的“所属行业”对应的中小企业划分标准，结合企业实际情况如实判断，属于中小企业的，应如实填写并提交《中小企业声明函》。

3、中小企业划分标准：详见《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4、供应商对其提供的《中小企业声明函》真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究其相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的                     项目活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件（如有，格式自拟）

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2、如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

4.供应商认为需要加以说明的其他内容

5.磋商一览表格式：

磋商报价一览表（首次报价）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：                                                     报价单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 工期 | 质量目标 | 是否符合价格扣除政策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 画溪街道排水设施隐患排查工程 |  | 个月 | 合格 |  |
| 2 | 磋商总报价 人民币（元） | 人民币 （￥ ） |  |  |  |

注: 1、磋商过程中的《磋商报价一览表》由供应商自行提供，格式详见附表一。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其磋商作无效标处理。

3、以上报价应与“磋商报价明细表”中的“合计”数相一致。

4、磋商费用包括项目实施所需的人工费、材料费、机械费、制作标书费、税费及其他一切费用。

5、此表请单独信封放入磋商响应文件袋，信封封面请注明项目编号、供应商名称及“磋商报价一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日