2023-2025年泗安镇农村公路日常维修

养护项目

公开招标采购文件

项目编号：CXFY-2023-123

采购单位：长兴县泗安镇人民政府

代理机构：长兴方元工程管理有限公司

日期：2023年09月

目  录

第一章   公开招标采购公告	3

第二章   投标人须知	7

第三章   采购需求	28

第四章   评标办法及评分标准	35

第五章   合同主要条款	38

第六章   投标文件格式	53

- 第一章  公开招标采购公告

项目概况 2023-2025年泗安镇农村公路日常维修养护项目招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn 获取（下载）招标文件，并于2023年09月28日09：00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：CXFY-2023-123

项目名称：2023-2025年泗安镇农村公路日常维修养护项目

预算金额（元）：5000000

最高限价（元）：5000000（即结算系数不得超过100%）

采购需求：

标项名称：2023-2025年泗安镇农村公路日常维修养护项目

数量：1

预算金额（元）：5000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：主要为长兴县泗安镇2023-2025年全镇辖区内农村公路、桥梁日常维修养护，包括路基路面维修、防护设施维修、排水设施维修、桥梁栏杆、伸缩缝、墩台结构维修（需另行组织招标或有特殊要求的除外）。

备注： /

合同履行期限：自合同签订之日起2年。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目属于专门面向中小微企业采购的预留份额项目，投标人应为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型微型企业）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效期内公路养护工程施工从业资质二类乙级或交通运输主管部门颁发的路基路面养护乙级及以上资质；

（2）拟派项目负责人具有中级及以上技术职称和公路水运施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）；

（3）在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任工程总承包项目负责人、施工项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。已被其他项目推荐为第一中标候选人且已公示的项目负责人视为有在建工程（此处任何在建合同包括限额以下的所有工程）。

（4）拟派安全生产负责人具有公路水运施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 类）。

三、获取招标文件

时间：/至2023年09月28日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn

方式：（1）在线获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。（2）投标人获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。（3）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才被视为合法获取了招标文件，否则其投标将被拒绝。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年09月28日09：00时（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线电子投标；备份文件快递或送至长兴县中央大道2777号格兰国际广场A座25楼

开标时间：2023年09月28日09：00时

开标地点：长兴县锦绣路8号长兴县公共资源交易中心，政府采购云平台在线电子开标（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励投标人在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励投标人在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）本项目无需提交投标保证金。（2）为有效破解当前中小企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持中小企业发展的政策功能，本项目中标人可凭政府采合同或中标通知书等材料至政采云平台申请相关融资产品。

办理流程：政采云平台线上发起申请——银行审批给出额度利率——贷款发放。

操作方式：登录政采云平台（ https://www.zcygov.cn/）——点击右上角金融服务（ https://jinrong.zcygov.cn/）——选择融资服务——选择银行及产品——线上直接申请。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：长兴县泗安镇人民政府

地 址：湖州市长兴县泗安大道606号

项目联系人（询问）：王工  项目联系方式（询问）：13957292263

质疑联系人：陈工            质疑联系方式：0572-6811219

名 称：长兴方元工程管理有限公司

地 址：长兴县中央大道2777号格兰国际广场A座25楼

传 真： 0572-6061088

项目联系人（询问）：王喆   项目联系方式（询问）：15857238103

质疑联系人：王敏           质疑联系方式：15868208405

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：长兴县财政局

地 址：长兴县中央大道建设商务楼5楼

联系人 ：佘先生           监督投诉电话：0572-6027789

备注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.4 | 采购人 | 名 称：长兴县泗安镇人民政府 地 址：湖州市长兴县泗安大道606号 项目联系人（询问）：王工 项目联系方式（询问）：13957292263 质疑联系人：陈工 质疑联系方式：0572-6811219 |
| 1.1.5 | 采购代理机构 | 名 称：长兴方元工程管理有限公司 地 址：长兴县中央大道2777号格兰国际广场A座25楼 传 真： 0572-6061088 项目联系人（询问）：王喆 项目联系方式（询问）：15857238103 质疑联系人：王敏 质疑联系方式：15868208405 |
| 1.1.6 | 项目名称 | 2023-2025年泗安镇农村公路日常维修养护项目 |
| 1.1.7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 1.2.1 | 资格来源及预算 | 资金来源为：财政资金； 预算金额：人民币5000000元； |
| 1.2.2 | 最高限价 | 最高限价：5000000（即结算系数不得超过100%），▲投标报价超过最高限价的为无效标。 |
| 1.3.1 | 服务期 | 自合同签订之日起2年 |
| 1.3.2 | 项目地点 | 长兴县泗安镇 |
| 1.4 | 采购需求及性能指标 | 详见第三章采购需求 |
| 1.5.1 | 投标人资格条件、要求 | 详见采购公告 |
| 1.5.2 | 是否接受联合体投标 | 接受。两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 1.5.3 | 分包 | 允许分包，允许中型企业向小微企业、小微企业向小微企业合理分包（分包须符合《浙江省公路水运工程施工分包管理办法（试行）》文件要求）。 |
| 1.5.4 | 投标人存在以下情形不得参与投标 | 存在该款规定的，采购人有权拒绝。如在标后查实存在该款规定情形的，作无效标处理，并按相关政府采购相关规定进行处罚。 |
| 2.2.1 | 实质性要求和条件 | 招标文件规定的实质性条款内容不满足的，会造成投标无效。 |
| 2.3.1 | 答疑和澄清 | 投标人如认为采购文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于2023年09月13日17：00时前，以书面形式(电子稿发送至9520353429@qq.com)向采购代理机构提出书面质疑（投标人应把握所提疑问是否确需澄清或质疑，相关非实质性问题可以沟通解决的请及时电话联系，以免答疑后影响用户的正常采购进程）； 答疑和澄清修改的内容在3个工作日内作出答复，如答疑和澄清修改的内容影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间15日前，在浙江政府采购网(http:// zfcg.czt.zj.gov.cn /)和长兴县公共资源交易中心网(www.zjcx.gov.cn/col/col1229713478/index.html)相应栏目发布答疑和澄清。不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到采购文件澄清、修改的时间 | 潜在投标人应自行关注浙江政府采购网或长兴县公共资源交易网站的公告，采购人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1 | 投标文件形式及组成 | 一.形式：本项目实行全流程网上电子投标。 二.组成：投标人应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘或光盘）、纸质备份投标文件三类。 |
| 3.2 | 投标文件的形式和效力 | 投标文件分为电子投标文件以及备份投标文件，备份文件分为以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘或光盘）和纸质备份投标文件。 1.电子投标文件部分：投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制，按电子投标文件要求制作、加密并递交，进行关联定位。 2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件部分：即电子投标文件的备份文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”制作的备份文件。以U盘或光盘形式存储，并单独密封递交。 3.纸质备份投标文件部分：电子投标文件的备份文件按“3.1投标文件的形式及组成”编制，制作成纸质文件，并单独密封递交。 4.投标文件的效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘或光盘）、纸质备份投标文件。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 如需启用备份文件时，而投标人未按规定提交备份文件的，视作投标人放弃投标，由投标人自行承担责任。 备注：（以投标人解密成功的上传电子投标文件为准，除非投标人原因导致的电子投标文件上传不全、无法打开、显示缺陷等才进行第二、第三效力文件的启用。） |
| 3.3 | 投标报价 | 1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3. 本项目代理服务费37000元整，由中标人在收到中标通知书时支付给采购代理机构。请在投标总价中考虑该费用。 |
| 3.5.1 | 投标有效期 | 60日历天 |
| 4.1 | 投标文件的签署、密封、标记和盖章要求 | 投标文件签字或盖章要求：投标文件封面（或扉页）、《投标函》及投标文件格式中所要求盖章处应按要求签字、盖章（上传的电子投标文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章；以介质存储的数据电文形式的备份投标文件（U盘或光盘）、纸质备份投标文件应按招标文件要求在需签字盖章的地方进行签字盖章）。投标文件非法定代表人签署的，应出具授权委托书并按要求签字和盖章。 |
| 4.1.1 | 装订要求 | 投标文件必须按投标人须知4.1中要求签署、盖章； 并按以下要求分册（装订）： 分册装订，共分3册，分别为： 1.资格文件； 2.商务技术文件； 3.报价文件。 纸质备份投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（资格文件的组成参考第三章第3.1要求，如未单独装订，在商务技术文件内可查亦可；价格部分应单独密封装订，价格文件未单独密封造成的风险由投标人自行承担）。 |
| 4.2 | 投标文件的递交要求，备份文件的外包装和密封要求 | 1.电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求上传。 2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件的组成和格式，以密封的U盘或光盘形式提供。数量为1份。 3.纸质备份投标文件将以密封的纸质文件的形式递交。 每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。（价格部分应单独密封装订，价格文件未单独密封造成的风险由投标人自行承担） 外包装和密封要求：投标文件的外包装封口处加盖投标人单位公章。 投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 4.2.4 | 投标文件份数 | 1.上传的电子投标文件：一份； 2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件一份； 3.纸质备份投标文件1份。 其他：建议正反面打印。 |
| 4.2.5 | 提交投标文件截止时间、地点 | 1.本项目于2023年09月28日09：00时投标截止。 2.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，将被政采云平台拒收。 3.投标人如认为有需要，应当在投标截止时间前，除政采云上传的电子投标文件外，还应递交以介质存储的数据电文形式的U盘或光盘备份文件一份和制作纸质备份投标文件一份，介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件允许投标人采用邮递形式送达（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作,寄出后请电话告知代理公司工作人员）。投标文件密封并盖章邮寄给长兴方元工程管理有限公司长兴分公司（长兴县中央大道2777号格兰国际广场A座25楼，收件人王喆，电话15857238103），接收截止时间为2023年09月27日17：00时前（以签收时间为准，如在规定时间内未收到投标文件，由投标人自行承担相关责任）。 |
| 5.1 | 开标时间、地点 | 开标时间：同投标截止时间 投标截止时间后半小时内投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 开标地点：浙江省长兴县龙山街道锦绣路8号长兴县公共资源交易中心本项目开标室。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建及评标专家的确定方式 | 采购人依法组建评标委员会，共5人组成，其中采购人代表1人和专家评委4人。 评标专家确定方式：计算机随机抽取语音通知方式 |
| 6.1.3 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6.1.4 | 评标标准 | 具体标准见本采购文件第四章评标办法及评分标准 |
| 6.6.2 | 确定中标人 | 评标委员会推荐中标候选人后，采购人在评标结束后5个工作日内确定中标人。 |
| 6.6.5 | 中标公告 | 评标结束后5个工作日内，公告于浙江政府采购网(http:// zfcg.czt.zj.gov.cn /)和长兴县公共资源交易中心网(www.zjcx.gov.cn/col/col1229713478/index.html)。 公告期限：1个工作日 |
|  | 中标通知书 | 中标公告期届满之日起7个工作日内无质疑的，采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。 |
| 7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金：不要求。 |
| 8.2 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
|  | 合同备案 | 签订政府采购合同后，采购人应及时在政采云平台进行合同备案。 |
| 10.1 | 政府采购项目验收 | 采购人应按照招标文件及政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。 |
| 13 | 采购人认为应该补充的其他内容 |  |
| 13.1 | 特别说明 | 1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。 2.投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。 |
| 13.2 | 中小企业扶持政策 | 本项目所属行业：建筑业。（根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。） 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 注：中小企业以投标人填写的《中小企业声明函》为准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（同时提供《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》中规定的残疾人福利性单位需要具备的条件的证明材料）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 |
| 13.3 | 其他 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1.采购代理机构将对本项目投标人在投标截止时间前的信用信息进行查询和甄别。 2.查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 3.信用信息查询记录和证据以网页截图方式留存加盖单位公章。 4.不良信用记录指：（1）被列入信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”；（2）被列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录”名单。 5.信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标文件将被拒绝。 6.如允许联合体投标的，联合体成员存在不良信用记录视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 | 解释 | 本采购文件的解释权属于招标采购单位。 |

## 1.总则

- 1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，经浙江省长兴县政府采购办公室批准，现就2023-2025年泗安镇农村公路日常维修养护项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内合格的投标人前来投标。

1.1.2采购文件的适用范围：本采购文件适用于2023-2025年泗安镇农村公路日常维修养护项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.1.3采购文件中的定义：

（1）“采购人”系指依法使用财政性资金对规定的货物、工程和服务进行采购的国家各级机关、事业单位和团体组织。

（2）“招标采购单位”系指组织本次招标的采购代理机构和采购人。

（3）“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

（4）“产品”系指供方按采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

（5）“货物”是指：投标人制造或组织符合采购文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。采购文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

（6）“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导、课题研究、社会组织服务以及其他类似的义务。

（7）“项目”系指投标人按采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

（8）“书面形式”包括信函、传真、电报等。

（9）“中标人”是指:经评标委员会评审，授予合同的投标人。

（10）“实质性条款”凡是标有“▲”符号属于实质性条款。不满足会造成投标文件无效。

(11)标有“★”记号的条款系指重要性要求条款。不满足对得分可能造成影响。

1.1.4采购人：见投标人须知前附表

1.1.5采购代理机构：见投标人须知前附表

1.1.6招标项目名称：见投标人须知前附表

1.1.7招标方式：见投标人须知前附表

- 1.2项目资金

1.2.1资金来源及预算：见投标人须知前附表

- 1.3服务期（或交货期限）及服务（或交货）地点

1.3.1服务期（或交货期限）：见投标人须知前附表

1.3.2服务（或交货）地点：见投标人须知前附表

- 1.4采购需求及性能指标：见投标人须知前附表

- 1.5投标人资格：

1.5.1投标人资质条件：需要提交的相关证明材料见投标人须知前附表。

采购人对各投标单位进行资格审查；凡不符合资格审查要求的，作无效标处理。

1.5.2是否接受联合体投标：投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.5.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.5.3分包：见投标人须知前附表

（1）投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

（2）中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.5.4投标人存在以下情形不得参与投标：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或全部冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）被省级及以上交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

（14）为投资参股本项目的法人单位；

（15）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加本标段投标；单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位同时参加本标段投标；

（16）自本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中被列入执行人名单的情形；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.6保密：参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字：招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9响应和偏差：

（1）投标文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

（2）投标人应根据采购文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对采购文件作出响应（含投标设备详细清单）。

（3）投标文件对采购文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应采购文件的全部要求。

## 2.采购文件

2.1采购文件的组成：本采购文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

2.1.1公开招标采购公告；

2.1.2投标人须知；

2.1.3招标需求；

2.1.4评标办法及标准；

2.1.5合同格式及合同条款；

2.1.6投标文件格式；

2.1.7本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

2.2采购文件中的特定要求和条件

2.2.1实质性内容和条件：见投标人须知前附表。

2.3采购文件的澄清和修改

2.3.1答疑和澄清：见投标人须知前附表。

（1）采购代理机构将以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买采购文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

（2）采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（3）采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充采购文件。

（4）因投标人提供联系资料错误等原因导致采购代理机构未能将有关澄清、答复、修改或补充通知送达投标人或通知投标人前来领取的，责任由投标人自负。

2.3.2投标人确认收到采购文件澄清、修改的时间：见投标人须知前附表。

2.4质疑和投诉

（1）投标人认为采购文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

（2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

2.5投标人的风险

投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被按照无效投标处理或被确定为投标无效。

## 3.投标文件的编制

3.1投标文件的构成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成三部分组成。

3.1.1资格文件

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见附件）；

（2）《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（3）联合体协议（联合体投标时提供，且联合体各方均应提供上述（1）、（2）资料）

（4）特定资质证书（公告如有要求时）

3.1.2商务技术文件：

（1）法定代表人有效身份证明书或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）：

- （2）投标人情况介绍；

- （3）类似项目成功案例的证明材料；

- （4）评分办法涉及的其他资信商务部分相关证明材料。

- （5）技术文件（根据评标办法相关内容自行提供）

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章。

- 3.1.3报价文件：

- （1）投标函（格式见附件）；

- （2）报价一览表（首次报价）；

- （3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

- 3.2投标文件编制

- 3.2.1投标文件的编制

- （1）投标文件制作时，应按照统一的采购文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

- （2）投标人应按照投标人须知前附表要求的份数编制投标文件。

- 3.2.2投标人应完整地填写采购文件中提供的《投标函》等采购文件中规定的所有内容。

- 3.2.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步核实的要求。

- 3.2.4构成投标文件的其他材料：见投标人须知前附表。

- 投标人获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题，应在获得采购文件后3日内向采购代理机构书面提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

- 3.3投标报价

- 3.3.1投标报价应按采购文件中相关附表格式填写。

- ▲3.3.2投标报价是履行合同的价格，应包括完成采购文件所确定的采购范围内全部工作内容所必须的设备、材料、技术、劳务、交通、差旅、现场服务、验收及评审费、售后服务及中标服务费、税金等其它必须的全部费用。投标报价的市场风险由投标人承担，结算时，不得以任何理由追加费用。

- ▲3.3.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- 3.3.4投标人应按照“第三章采购需求”规定的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《工程量清单》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价应为优惠后的最终报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。投标总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，在评标时将被视为已包含在投标总价中。

- ▲3.3.5投标人的投标报价超过采购项目最高限价的为无效投标。

- 3.5投标文件的有效期

- ▲3.5.1自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 3.5.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.5.3投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

- 3.5.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- 3.6联合体投标

- 3.6.1两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与投标。

- 3.6.2采取联合体形式投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方符合采购文件规定的特定条件。

- 3.6.3联合体各方之间必须签订联合投标协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其投标文件中必须提供联合投标协议。

- 3.6.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

- 3.6.5采取联合体形式投标的，其投标文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

- 3.6.6联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同。

- 3.6.7联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

- 3.7投标人资格证明文件

- 3.7.1投标人应提交证明其有资格参加投标的文件，并作为其投标文件的一部分。

- 3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。

- 3.7.3投标人相关资格证明文件：（详见第三章第3.1）。

## 4.投标文件的递交

- ▲4.1投标文件的签署、密封、标记和盖章：见投标人须知前附表。

- 4.1.1纸质备份文件的装订要求：

- （1）投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

- （2）投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复制件外均须提供原件。副本为正本的复制件。

- （3）投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的委托代理人签署，投标人应写全称。

- （4）投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或委托代理人签字或盖章。

- （5）投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 4.2纸质备份投标文件的外包装和密封要求

- 4.2.1投标人应按“资格文件”“ 技术及商务文件”和“报价文件”三部分密封封装投标文件，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（“资格文件”“商务技术文件”和“报价文件”等）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

- 4.2.2投标文件未按规定密封或标记而造成被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

- 4.2.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- 4.2.4投标文件的份数：见投标人须知前附表

- 4.2.5投标截止时间：见投标人须知前附表

- 4.3迟交的投标文件

- 采购人将拒绝并原封退回在规定的截止期后收到的任何投标文件。

- 4.4投标文件的修改和撤回

- 4.4.1投标人在采购文件规定的投标截止时间前，可以撤回投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标截止时间之前将修改后的投标文件再重新递交。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件撤销或修改。

- 4.4.2投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 5.开标

- 5.1开标时间和地点

- 采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人无须参加开标会。

- 5.2开标程序

- 开标开始时，投标人投标文件出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予受理，不得进入开标程序：

- （1）电子投标文件未按采购文件要求上传的；

- （2）投标人未按照投标人须知前附表规定的时间解密电子投标文件的；

- （3）其它违反法律、法规的情形。

- 5.2.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，并宣读会场纪律；

- 5.2.2宣布主持人、唱标人、记录人、监标人、采购人、公证人员等有关人员姓名；

- 5.2.3主持人宣布评标期间的有关事项；

- 5.2.4投标人各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内；

- 5.2.7电子招投标的应急措施电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施：

- （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

- （2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

- （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

- （4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

- 出现上述情况时，应对未开标的暂停开标程序，已在系统内开标、评标的，立即停止，经财政监管部门确认后，可改用备份光盘或U盘上传后进行评审，电子光盘或U盘也无法进行的，可改用纸质评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

- 5.2.8采购人代表对各投标人进行资格审查；资格审查不通过的投标人将不得进入评标小组的评标过程。

- 5.2.9评标小组根据各投标人的投标文件，进行符合性审查，未通过符合性审查的投标人不得进入下道评审程序，符合性审查通过后评标小组根据招标文件要求的采购需求、资信/商务、技术响应等进行评分。

- 5.2.10资信/商务、技术评分结束后，由主持人宣读投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

- 5.2.11采购代理机构做开标记录,同时由记录人、监督人当场签字确认。

- 5.2.12评标小组再对各通过符合性审查的投标人进行投标报价符合性审查，未通过报价符合性审查的投标的将被作为无效标处理，通过报价符合性审查后，进行价格得分的计算，并计算总得分及排名。由采购代理机构对各得分情况进行复核。

## 6.评标

- 6.1评标委员会的组成和评标方法

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会人数以及技术、经济方面的专家组成见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。

6.1.3评标的方式、评标办法：本项目采用不公开方式评标，办法详见投标人须知。

6.1.4本项目评标标准详见采购文件“第四章评标方法及评分标准”。

- 6.2投标文件的初审

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

6.2.1资格性检查

（1）采购人根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。资格性检查不合格的投标人的投标文件作废标处理。

（2）采购人在进行资格检查时，不得改变采购文件中已载明的资格条件、标准和办法。

（3）采购人在评审中必要时可按投标人提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求投标人做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。

（4）只有通过全部资格性检查条件合格的投标人才能通过资格检查，其投标文件方可进入下一个检查阶段。

6.2.2符合性检查

评标委员会根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行符合性检查。符合性检查不合格的投标人的投标文件作废标处理。

▲6.2.3违法投标行为

在评标过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，作废标处理：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）使用伪造、变造的行政许可证件；

（8）提供虚假的财务状况或者业绩；

（9）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（10）提供虚假的信用状况；

（11）其他弄虚作假的行为。

6.3投标文件的评审

6.3.1投标无效的情形

实质上没有响应采购文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

②资格、资信文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

③投标文件内容虚假的；

④投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合采购文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

⑤投标有效期不能满足采购文件要求的；

⑥未实质性响应采购文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

⑦法律法规规定的其他无效情形。

（2）在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

②与采购文件中标“▲”的技术指标、商务条款发生实质性偏离的；

③投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

④与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

⑤未提供采购设备清单或所提供的采购设备清单主要项目不全或低于采购文件要求响应的；

⑥在技术评审时，除报价文件外的其他投标文件中出现投标报价或与报价同一性质的内容（优惠率、优惠系数等）的。

（3）在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

①未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

②报价超出采购项目最高限价，采购人不能支付的；

③投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

④报价明细表总额与总价不一致，且高于总价5%的；

⑤改变采购文件提供的工程量清单（项目编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；改变工程量清单明确的暂列金额、暂估价和其他不可竞争费的；安全文明施工基本费、规费、税金未按要求填报的；

⑥投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

- 被拒绝的投标文件为无效。

6.3.2出现下列情形之一的，应予废标：

①符合条件的投标人或者对采购文件实质性条款完全响应的投标人不足三家的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

④评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

⑤因重大变故，采购任务取消的。

6.3.3投标报价的修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函中的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）报价明细表中单价与数量的乘积与该项总价不一致的，以单价计算为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

6.3.4在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与采购文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的投标文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

- 6.4投标文件的澄清

6.4.1评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本须知规定改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评标期间,评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或委托代理人以书面形式作出并签字。

6.4.2投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

6.4.3澄清问题的形式：对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 6.5评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，并邀请长兴县公证处公证员以及长兴县政府采购督导员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 6.6定标

6.6.1评标委员会按照采购文件确定的评标方法及评分标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

6.6.2采购人应在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告推荐的中标候选投标人顺序确定中标人，并出具书面确认函。

6.6.3采购文件中对中标人的数量、方式有其他规定的，按相关规定执行。

6.6.4中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排列，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

6.6.5中标人确定后，采购代理机构将在省级及以上财政部门指定的媒体发布中标公告，中标公告期为1个工作日，公告期届满之日起7个工作日内无质疑的，向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。

6.6.6在评标期间，任何人不得非法干预、影响评标过程。

## 7.履约保证金：

履约保证金的形式及收退：见投标人须知前附表

## 8.签订合同

8.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8.2采购人应在签订合同后7个工作日内，将合同在政采云平台上进行备案。

8.3中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

## 9.公告、质疑

9.1采购人将在政府采购监管部门指定媒体上（浙江政府采购网、长兴县公共资源交易中心网）发布招标公告、通知、评标结果公告等招标程序中所有信息。

9.2如果投标人对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人提出质疑。质疑函应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与投标的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人将不予以受理。

9.3中标结果公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

9.4质疑供应商对采购人答复不满意，可在15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

9.5投标人的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，政府采购监管部门将按有关规定给予处罚。

## 10.项目验收

10.1采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

10.2验收标准及方法:采购文件、投标文件、政府采购合同规定的标准。

## 11.适用法律

采购人和投标人的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定。

## 12.其他注意事项

12.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

12.2投标人为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

12.3政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

12.4按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的投标人作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

12.5投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 13.采购人认为应该补充的其他内容

见投标人须知前附表。

## 14.解释

见投标人须知前附表。

第三章  采购需求

一、招标范围：

2023-2025年泗安镇农村公路日常维修养护项目，主要为长兴县泗安镇2023-2025年全镇辖区内农村公路、桥梁日常维修养护，包括路基路面维修、防护设施维修、排水设施维修、桥梁栏杆、伸缩缝、墩台结构维修（需另行组织招标或有特殊要求的除外），具体详见附件1项目相关各项内容及最高限价（综合单价）。

二、技术标准

依据采购人和招标文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

三、本工程采用的技术规范

1、本工程所列的技术规范与合同条件、图纸的规定和要求是一致的，应互相对照阅读和使用。如果技术规范与图纸中有明显未提到的任何细节或在涉及到规范中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应认为指的是采用监理工程师可以接受的建筑工程中的习惯做法。技术规范执行中，某些条文如有不明确的，其解释权应属于监理工程师，但须符合合同条件中的相应规定。各分项分部工程均应严格按图纸的规定和要求，或监理工程师的指令进行施工，对图纸的任何变更，均应报监理工程师批准。

2、本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理工程师作出解释和校正，并就此向中标人发出指令。除非本规范另有规定，在发生分歧时，根据合同条款规定应按以下顺序优先考虑：

（1）本规范；

（2）中华人民共和国国家标准和规范；

（3）中华人民共和国有关部委的标准和规范；

（4）其它国家官方、团体或协会颁布的标准和规范。

3、如遇工程建设标准、规范修订或作废，一律以新颁布的工程建设标准、规范为准。

四、本工程管理要求

1、本工程未经采购人同意，禁止转包。

2、中标人应严格按已确认的施工技术方案组织实施，并无条件地接受采购人及采购人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

3、投标人在投标书中的承诺，工程项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员应按工程进度及时到位，未经采购人同意，中标人不得调换和撤离，否则采购人将按伍万元/次处罚。在施工过程中，采购人有权要求中标人撤换采购人认为工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目负责人，中标人必须按照采购人的要求及时撤换。

4、安全施工、文明管理

（1）中标人应与采购人签订《治安责任承包协议书》，服从地方社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等管理规定。并设有专职人员负责上述条款的执行。

（2）投标人在投标文件中应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，以确保施工工作的安全。

（3）中标人在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由中标人负责，凡由此而损及采购人利益时，采购人将向中标人全额索赔。

（4）中标人在工程施工期间，必须设有专职用电管理员全面负责施工用电的管理。

（5）负责处理施工扰民问题及周边单位（住户）的协调工作。

五、服务期要求

服务期：自合同签订之日起2年。

六、报价要求

1、本项目采用优惠后的费率（结算系数）报价。①除非合同另有规定，工程量清单中有标价的综合单价包括了为实施和完成本工程所需的劳务、材料、机械（含进出场）、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、税费、利润、临设、环保、交通秩序维护费、措施费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；②采购人不予承诺入围单位在采购确定的服务期限内一定会有项目，请投标单位在投标前综合考虑该因素发生的风险，该风险一旦发生由投标单位自行承担。

2、投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中：

（1）施工用水、用电（包括电源、水源）均由投标人自行解决，所需费用计入投标报价中。

（2）环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求设置并承担相关费用。

（3）施工期间必须采取措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及相关费用计入投标报价中。

（4）本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、管线、绿化、已完工程及设备设施等，投标人在施工过程中必须注意保护，若有损坏必须原样修复，所需修复费用计入投标报价中。

（5）建筑垃圾即拆即运，不得暂存，所产生各项费用等由投标人自行考虑解决。

（6）施工办公用房场地、材料堆放及加工场地均由投标人自行解决，投标人应充分考虑施工场地和道路对材料运输、堆放及施工带来的困难；本工程所采用的材料，投标人必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用并计入投标报价中。

（7）由于工程施工造成第三方损失、损坏的，由投标人自行与第三方协商解决，协商不一致的，由采购人出面与第三方进行协商解决，由此所发生的费用由投标人承担，或采购人从工程款中代扣。

以上项目所产生的所有费用由各投标人自行测算，在投标报价的综合单价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时，不作调整。

4、应采购人文明城市常态化管理工作需求，中标人必须响应并无条件加班加点赶工，期间发生的措施费等已一并计入合同总价中。若中标人不能响应或无法实现的，采购人可对中标人进行处罚，并另行分配给其他有能力的施工单位，期间发生的一一切赶工费用由中标人承担。

5、投标人应到现场踏勘以充分了解工程现场位置、情况、道路、二次搬运、储存空间、装卸限制、垃圾清运、降噪降尘及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6、其余要求详见附件1项目相关各项内容及最高限价（综合单价）。

七、工期：根据每项任务单或联系单的要求确定。

八、质保期（保修期）：保修期限约定：半年。若半年内发生损坏，则投标人应无偿修复，保修期应顺延半年（按损坏修复完工并经甲方认可之日起重新计算）。

九、付款方式：

1、预付款：在合同生效以及具备实施条件后15日内支付项目年度计划支付资金额的40%作为预付款。在首次支付工程进度款时即开始扣回预付款，首次工程款不足以抵扣预付款的，不足部分在后续进度款支付时抵扣，直至扣回全部预付款。

2、本工程按季度支付工程款。根据中标人提交的每季度实际完成合格工程量应付价款的报告，经监理单位和发包人或发包人委托的投资控制人员审核后，支付审核后已完合格合同工程款的80%（如有增加合同外工程量的，另行支付已签证部分工程款的80%）。

3、服务期满、所有工程竣工验收合格（且工程变更联系单须全部签证完成）并移交全套工程验收资料后28天内，支付至实际完成合格工作量的90%（如有增加合同外工程量的，另行支付至增加已签证部分工程款的80%）；

4、工程结算审核结束并移交全套工程验收资料后30天内，支付至工程结算审定价的98.5%；

备注：（1）采购人所支付的该工程价款，成交人必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由成交人全部承担。

（2）质量保修金（审计结算价的1.5%）在最后一个任务单结束，甲方满半年验收无质量问题后一次性付清（无息）。

（3）工程变更联系单是由承包人通过日常巡查发现的相关破损情况及时修复，并将修复工程量按规定的格式进行报批审核。

若中标人明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的（具体以合同签订时为准），可不参考上述付款执行。

附件1项目相关各项内容及最高限价（综合单价）

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 最高限价 (综合单价) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理（路肩、边坡、边沟内杂草杂物清理外运） | m2 | 1.8 |
| 2 | 挖土石方（废料外运） | m3 | 15 |
| 3 | 土石方利用（开挖料利用回填） | m3 | 20 |
| 4 | 土方回填（外购土方回填） | m3 | 45 |
| 5 | 宕渣换填（外购宕渣回填） | m3 | 105 |
| 6 | 打松木桩（稍径12，桩长6米） | 根 | 250 |
| 7 | 草皮种植（含沙垫层、洒水养护） | m2 | 40 |
| 8 | C20混凝土基础（挡墙、边沟等结构物基础） | m3 | 800 |
| 9 | M7.5浆砌片石挡墙 | m3 | 520 |
| 10 | C20混凝土压顶 | m3 | 900 |
| 11 | C20混凝土挡墙 | m3 | 850 |
| 12 | 砖墙砌筑（含水泥砂浆抹面） | m2 | 650 |
| 13 | C25现浇混凝土边沟 | m3 | 950 |
| 14 | C25混凝土预制盖板 | m3 | 1500 |
| 15 | 钢筋 | kg | 7 |
| 16 | 砖砌边沟（含水泥砂浆抹面） | m3 | 650 |
| 17 | B60U型边沟 | m | 100 |
| 18 | B70U型边沟 | m | 115 |
| 19 | B60、B70U型边沟水泥砂浆维修 | m | 25 |
| 20 | 路面裂缝沥青灌缝 | m | 5 |
| 21 | 铣刨沥青混凝土面层（废料外运） | m2 | 5 |
| 22 | 挖除沥青混凝土（含基层）（废料外运） | m2 | 12 |
| 23 | 挖除水泥混凝土（含基层）（废料外运） | m2 | 35 |
| 24 | 水泥稳定碎石基层 | m3 | 410 |
| 25 | C20混凝土基层 | m3 | 700 |
| 26 | 下封层 | m2 | 8 |
| 27 | 粘层 | m2 | 3 |
| 28 | AC-13C沥青混凝土面层 | m3 | 1400 |
| 29 | AC-20C沥青混凝土面层 | m3 | 1200 |
| 30 | C30混凝土面层 | m3 | 750 |
| 31 | 桥梁伸缩缝更换（D40型） | m | 1400 |
| 32 | 桥梁墩台、栏杆C30混凝土结构修复（含拆除） | m3 | 1200 |
| 33 | 钢筋混凝土圆管涵φ0.4m（新增或重建） | m | 450 |
| 34 | 钢筋混凝土圆管涵φ0.6m（新增或重建） | m | 650 |
| 35 | 钢筋混凝土圆管涵φ0.8m（新增或重建） | m | 950 |
| 36 | 钢筋混凝土圆管涵φ1.0m（新增或重建） | m | 1500 |
| 37 | 零星人工费 | 元/小时 | 40 |
| 38 | 零星机械费（挖机120） | 元/小时 | 220 |
| 39 | 零星机械费（挖机220） | 元/小时 | 260 |
| 40 | 零星机械费（铲车1T） | 元/小时 | 100 |
| 41 | 零星机械费（铲车5T） | 元/小时 | 200 |
| 42 | 零星机械费（自卸车10T） | 元/小时 | 120 |
| 43 | 安全生产费 | 项 | 80000 |

备注：

1、施工范围内的所有垃圾、灌木、竹林、树木（含挖根）、石头、废料、草皮、表土、房屋地基、砖石、其他砌体结构及旧边沟的铲除与开挖，以及所有弃料的移运（运距由投标人自行考察现场）和堆放（弃料场由投标人自行解决）等作为本工程的附属工作，不另行计量与支付，投标人报价时综合考虑。

2、挖除旧路面工作内容包括挖除、运输、弃置（弃料场由投标人自行解决）及挖除后基底面整平压实（压实需满足相关规范要求）投标人报价时综合考虑。

3、挖除土石方工作内容包括开挖、运输、堆放、分理填料、装卸、弃方（弃料场由投标人自行解决）、边坡修整、挖方后基底面整平压实（压实需满足相关规范及图纸要求）等其他与此有关的全部作业，且挖方土石不分比例，投标人报价时综合考虑。若具体实施时土方和石方比例发生变化或投标人采取炮头机等机械进行了开挖，发包人均不增加任何费用。

4、土方、宕渣填筑按压实的体积，以立方米计量，工作内容包括材料购买、材料解小、整理、填筑、摊平、整型（调拱）、压实（压实需满足相关规范及图纸要求）等其他与此有关的全部作业；其路基质量检验要求的检测、取样和试验等工作均作为该子目的附属工作，不另行计量与支付，投标人报价时综合考虑。

5、挡土墙挖方（含围堰、排水）及运输、泄水孔、碎石反滤层等作为挡土墙的附属工作，不另行计量与支付，投标人报价时综合考虑；围堰长度及高度投标人自行考察现场。

6、更换伸缩缝装置原有伸缩缝拆除外运、新建伸缩缝所需的混凝土及钢筋作为伸缩缝装置安装的附属工作，不另行计量与支付。

7、垫层、基础、接缝材料、沉降缝的填缝与防水材料，洞口建筑（八字墙、一字墙、帽石、锥坡、铺砌）、挖方（（含老管涵挖除））及运输、排水及围堰（含拆除移走）、地基处理与回填等作为边沟、混凝土圆管涵的附属工作，不另行计量与支付，投标人报价时综合考虑。

8、苗木养护期为二年，养护管理费列入相应项目综合单价内。养护管理费应包括补植费、水电费、巡视、农药、化肥及其它所有相关费用。苗木综合单价应包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所必需的苗木、种植、支撑、绕杆、刷白、养护等费用。

9、沥青混凝土路面修补必须采用铣刨机铣刨旧沥青混凝土路面，否则将对承包人进行10000元/次的罚款。

10、所有挖除的废料必须按业主要求进行外运处理，如未进行外运处理，否则业主每发现一次，将对承包人进行500元/次的罚款。

11、本项目在实施过程中，承包方必须按要求做好环境保护、施工围护与交通疏导工作，施工区域应封闭隔离并按有关部门要求做好警示标识，保证车辆的正常通行，相关费用请投标人计入投标总价中。

12、承包人应当提供24小时应急维修服务，在接到发包人开工通知后1小时内派人到现场进行维修施工或确定维修方案。如遇各类重大社会活动及各类创建考核工作时，承包人应按发包人时间要求及时完成施工任务，如未按时完成施工任务影响到重大社会活动及创建考核成绩的，发包人有权解除合同，一切责任由承包人承担。

13、因本项目具体施工部位、数量、时间、进出场次数等方面存在不确定性，发包人通知后，承包人应在规定的时间内派遣专业队伍、专业管理人员到发包人指定地点施工，涉及该方面费用已包含在投标报价中，投标人报价时综合考虑。

14、原有设施拆除或新增具体范围，根据发包人下发的通知单确定，对承包人超范围施工或因施工等自身原因对实施范围附近其他设施造成损坏的，涉及相关费用均由承包人自行负责。

15、修补时安全围护设施必须到位并达到交警部门相关要求；特别是基础修补和水泥混凝土路面修补养护时必须采用封闭围护和夜间安全设施到位，并达到交警部门相关要求。

16、项目实施期间，无论投标人采用何种工艺和方案施工，综合单价均不作调整。

17、项目实施期间，病害修补范围及回填料承包人必须按照业主的要求进行施工。

18、工程量按实际了发生量结算，综合单价一律不作调整。

19、投标人应根据实际情况，为本项目购买工程保险，其种类包括但不限于工程一切险、安全生产责任保险、人身意外伤害险等，其中人身意外伤害险投保金额不少于80万元/人*年。保险费率由投标人调查确定（其费用由投标人全部承担，发包人不另行支付，投标人报价时综合考虑）。

20、最高限价(综合单价)包括为实施和完成本工程所需的劳务、材料、机械（含进出场）、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、税费、利润、临设、环保、临时施工围挡、交通秩序维护费、措施费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2023-2025年泗安镇农村公路日常维修养护项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分40分、技术资信及其他分60分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，评标委员会根据评标综合得分从高到低推荐2名中标侯选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一、二的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各供应投标人商综合评分=商务资信技术分得分+价格分得分。

二、评标内容及标准

（一）价格分的计算（40分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×40

（二）资信技术及其他分的计算（60分）

资信技术及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：资信技术及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（技术资信及其他评分表格式见下页）

（三）总分计算方法（100分）

计算公式：投标人的总得分=资信技术及其他分 + 价格得分（所有分值四舍五入，保留到小数点后2位。）

技术资信及其他评分表

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体实施方案 （48分） | 对本项目的理解程度，对项目的重点、难点和关键点是否详细阐明：对本项目理解透彻、重点、难点和关键点详细阐明、分析透彻的得6分；对本项目比较了解、重点、难点和关键点基本阐述基本到位的得4分；对本项目不了解、重点、难点和关键点基本阐述不到位的得2分。未提供不得分。 | 6 |
|  |  | 投标人施工方案的全面性、科学性、严密性、合理性进行评定： 施工方案内容全面合理，工程关键的施工方案合理可行、针对性强的得6分；施工方案内容基本全面、有一定针对性的得4分；施工方案内容不全面、针对性差的得2分；未提供不得分。 | 6 |
|  |  | 根据投标人保证施工质量的技术方案和措施进行评定。 方案和措施全面、严密的得6分；方案和措施基本全面、有一定针对性的得4分；方案和措施不全面、针对性差的得2分。未提供不得分。 | 6 |
|  |  | 根据投标人施工进度安排和保证工期的方案和措施进行评定。 每次任务单进度安排合理、工期保证方案和措施全面、严密的得5分；进度安排基本合理可行、工期保证方案和措施基本全面、有一定针对性的得3分；工期保证方案和措施不全面、针对性差的得1分。未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人安全文明施工措施进行评定。 安全文明施工措施全面、合理、到位的得5分；安全文明施工措施基本全面可行的得3分；安全文明施工措施不全面、针对性差的得1分。未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 根据投标人保证项目实施的技术力量和人力资源安排进行评定。 人员专业配置齐全，岗位职责清晰，能很好地分工协调项目实施事宜的得5分；人员专业配置较齐全，岗位职责基本明确的得3分；人员专业配置不齐全、不合理，岗位职责混乱的得1分。未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 根据本项目的特点投入的施工机具和检验仪器是否合理、是否符合工程实际需要 施工机具和检验仪器配备全面、完全满足本项目施工需要的得5分；施工机具和检验仪器配备基本全面、基本满足本项目施工需要的得3分；施工机具和检验仪器配备不全面、无法满足本项目施工需要的得1分；未配备施工机具和检验仪器配备的不得分。 | 5 |
|  |  | 投标人针对本项目的应急响应服务方案措施。 应急响应服务方案措施全面、合理、到位的得6分；应急响应服务方案措施基本全面可行的得4分；应急响应服务方案措施不全面、针对性差的得2分。未提供不得分。 | 6 |
|  |  | 投标人对本项目实施的合理化意见和建议。 针对本项目提出的合理化意见和建议由专家评定得分，每条得1分，最高4分，未提供的不得分。 | 4 |
| 2 | 项目技术负责人（2分） | 拟派项目技术负责人具有高级及以上职称的得2分，具有工程师职称得1分。 备注：提供2023年05月以来任一个月在投标人单位的社保证明和证书复印件，否则不得分。 | 2 |
| 3 | 响应时间 （2分） | 投标人承诺在接到任务单后24小时内必须赶到现场进行维修得1分； 另外应急任务，投标人承诺在接到任务单后2小时内必须赶到现场进行维修得1分。 | 2 |
| 4 | 本地化服务能力情况（3分） | 投标人公司或分支机构或服务网点在长兴县的得3分，在湖州市其他区域内的得2分，在浙江省内其他地区的得1分；其余不得分。 （需提供公司或分支机构营业执照，或者提供服务网点的房屋租赁合同和所租房屋所有人的房产证（或不动产证），否则不得分；投标人在响应文件中承诺在中标成交后15天设立分支机构或服务网点的，按承诺相应区域得分（承诺书格式自拟）) | 3 |
| 5 | 企业业绩 （2分） | 自2018年7月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人（联合体投标指牵头人）具有公路养护工程业绩或公路工程年度零星维修工程业绩的，每提供一个得0.5分，最多得2分。 须提供：合同协议书和质量证明文件 (由发包人出具的公路工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的公路工程竣工验收鉴定书或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书或县区级及以上交通质量监督机构出具的证明材料)的复印件。 | 2 |
| 6 | 体系认证 （3分） | 投标人（联合体投标指牵头人）具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得1分，最高得3分。 （提供证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图，否则不得分） | 3 |

第五章  合同主要条款

甲方（采购人）：长兴县泗安镇人民政府

乙方（中标人）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1．工程名称：2023-2025年泗安镇农村公路日常维修养护项目

2．工程地点：长兴县泗安镇

3．工程内容：长兴县泗安镇2023-2025年全镇辖区内农村公路、桥梁日常维修养护，包括路基路面维修、防护设施维修、排水设施维修、桥梁栏杆、伸缩缝、墩台结构维修（需另行组织招标或有特殊要求的除外）。

合同期为自合同签订之日起二年。

- 二、乙方的责任

1．本工程严禁转包。

2．乙方在收到甲方的施工任务单或联系单后应立即和甲方联系查看现场，落实切实可行的施工方法，并尽快向业主提交施工队的人员名单，并在保证工程安全的前提下按期、保质、保量完成。

- 3. 乙方必须严格按照施工任务单或联系单要求、施工图纸、工程技术要求及国家颁发的工程施工规范、规程和标准进行施工。

4．需乙方办理的相关施工手续乙方自行办理，相应费用综合考虑在报价内；

5．乙方在施工过程中应保护原有基础设置及绿化等，如有损坏应恢复原状并承担费用，施工场地的清洁卫生应按长兴县创建文明城市要求、规定执行；不能在人行道及机动车道上搅拌砂浆等作业，如确需应设置警示标志进行安全提醒并进行必要的隔离层以防污染路面。

6．涉及道路等市政维修由乙方负责在施工前办理城管、交警、物业等有关审批，未办理审批或办理不及时引起的后果由乙方负责；

7．在工程施工过程中，乙方应加强安全管理，做好安全维护，杜绝安全事故的发生。如由于乙方忽视安全维护、教育和管理，而引起的工伤事故，一切责任和后果均由乙方承担解决；

8.乙方必须为现场作业人员购买相关保险。

9.乙方不定期巡查，如发现需维修的项目应及时向甲方负责人汇报并提供相应影像资料，经甲方确认后方可施工。

10.本项目由甲方向乙方分派施工任务，如乙方拒不执行施工任务累计三次，则甲方有权解除合同。

11.本项目如遇重要地段范围内的应急任务、紧急任务、困难任务、危险任务、重大任务等，乙方在接到任务通知后必须及时先进行修复施工，之后再补齐相应的全部手续。

12. 承包人应当提供24小时应急维修服务，在接到发包人开工通知后1小时内派人到现场进行维修施工或确定维修方案。如乙方未按时到场的，则支付违约金1000元/次，累计超过2次的，甲方有权解除合同。如遇各类重大社会活动及各类创建考核工作时，乙方应按甲方时间要求及时完成施工任务，如未按时完成施工任务影响到重大社会活动及创建考核成绩的，甲方有权解除合同。一切责任由乙方承担。

13.本零星项目施工必须满足城管及交警的相关要求。

14.乙方应根据实际情况，为本项目购买工程保险，其种类包括但不限于工程一切险、安全生产责任保险、人身意外伤害险等，其中人身意外伤害险投保金额不少于80万元/人*年。

15.乙方应做好隐蔽工程记录、影像资料等相关的工程资料。

三、甲方责任

1．甲方应签定并遵守承包合同中所有条款中的规定。

2．配合乙方做好施工现场的协调工作。

3.向乙方提交施工任务单或联系单。

- 四、工程承包方式

本工程承包方式实行包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工管理的总承包方式。

- 五、工程施工的法规和依据

1．施工投标文件、招标文件、施工合同及其它附件均为本合同的组成部分；

2．甲方提供的施工任务单或联系单；

3．国家和浙江省有关法律法规、行业标准；

4．为本工程制定的有关技术文件和规定。

- 六、中标费率（结算折扣率）：        %

- 合同暂定总价：5000000元

- 七、工期：根据每项任务单或联系单的要求确定。

- 八、质量标准：现行验收合格标准。

- 九、结算方式

结算方法：按结算单价、施工任务单或联系单、工程施工图、工程变更联系单、签证单等相关工程资料进行结算并送审。

已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：

（1）定额套用：采用浙江省交通运输厅浙交[2019]116号文公布的《转发交通运输部2018年第86号公告的通知》中的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018），对无相应定额的项目根据类似经验编制或采用补充定额。无法套用任何现行定额的，由乙方报监理人审核，并经甲方审批同意后计取；

（2）取费标准、人工费、机械台班费用：交通部《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、交通部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、浙江省交通运输厅浙交[2019]116号文公布的《转发交通运输部2018年第86号公告的通知》等；

（3）材料：以浙江省交通厅工程造价管理站发布的投标截止期前1个月《质监与造价》上的除税信息价计入（长兴县（优先）或湖州市除税信息价）；《质监与造价》中无信息价的，由监理人（如有）、甲方、承包人商定；

（4）中华人民共和国交通运输部公告第26号公布的《交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告》；

（5）无法套用上述定额和取费标准的，依次按最新的水运、市政、水利、铁路、建筑定额和取费标准的顺序进行组价；上述定额有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准。

（6）无法套用任何现行定额的，由承包人报监理人审核，并经甲方审批同意后计取。

注：根据上述原则组价后乘以结算系数确定最终结算价（“项目相关各项内容及最高限价（综合单价）”子目中未涉及但事实发生的，以甲方委托第三方机构出具的价格为准）。

- 十、工程付款

1、预付款：在合同生效以及具备实施条件后15日内支付项目年度计划支付资金额的40%作为预付款。在首次支付工程进度款时即开始扣回预付款，首次工程款不足以抵扣预付款的，不足部分在后续进度款支付时抵扣，直至扣回全部预付款。

2、本工程按季度支付工程款。根据中标人提交的每季度实际完成合格工程量应付价款的报告，经监理单位和发包人或发包人委托的投资控制人员审核后，支付审核后已完合格合同工程款的80%（如有增加合同外工程量的，另行支付已签证部分工程款的80%）。

3、服务期满、所有工程竣工验收合格（且工程变更联系单须全部签证完成）并移交全套工程验收资料后28天内，支付至实际完成合格工作量的90%（如有增加合同外工程量的，另行支付至增加已签证部分工程款的80%）；

4、工程结算审核结束并移交全套工程验收资料后30天内，支付至工程结算审定价的98.5%；

备注：（1）甲方所支付的该工程价款，成交人必须保证首先用于支付民工工资，不得拖欠民工工资，否则，由此而造成民工索债、政府干预等法律责任概由成交人全部承担。

（2）质量保修金（审计结算价的1.5%）在最后一个任务单结束，甲方满半年验收无质量问题后一次性付清（无息）。

（3）工程变更联系单是由承包人通过日常巡查发现的相关破损情况及时修复，并将修复工程量按规定的格式进行报批审核。

若中标人明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的（具体以合同签订时为准），可不参考上述付款执行。

- 十一、履约担保

本项目不适用。

- 十二、违约责任

1. 乙方必须根据任务单或联系单的要求按期进场施工和开工，逾期者，甲方有权终止合同。

2. 因乙方原因造成工期逾期的，每天按工程预算价的1%扣除违约金，非乙方原因，延误工期相应顺延。

3. 乙方不能按约定的质量标准完成工作内容的，由乙方负责返工，并承担返工费用及工期违约金。如乙方返工后仍不能达到质量标准的，甲方可单方面解除合同，并处壹拾万元罚款，并由乙方赔偿甲方因此造成的一切损失；

4．在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担引发的一切经济损失。

5．如由于乙方忽视安全教育和管理，而引起的工伤事故，一切责任和后果均由乙方承担解决。

6. 施工单位不履行合同者，建设单位有权处壹拾万元罚款。

7. 在施工过程中如乙方履约情况差，甲方有权暂停乙方承接后续零星项目施工1-3个月。

- 十三、其它

1．乙方施工时用水、用电等其它一切自行解决；

2．本合同一式八份，正本二份，双方各执一份，副本六份，甲方四份，乙方二份；

3．合同生效：双方签字盖章后生效；

4. 其他未尽事宜在补充合同中约定。

甲方：（签章）			                    乙方：（签章）

法定代表人：                                    法定代表人：

或授权代表:（签字）                             或授权代表：（签字）

分管领导:(签字)

项目负责人:（签字）

单位地址：				                         单位地址：

开户银行：			                             开户银行：

帐号：				                             帐号：

邮编：					                         邮编：

电话：				                             电话：

签订日期：     年     月     日

协议书附件：

附件1：廉政合同

附件2：安全生产合同

附件3：工程质量责任合同

附件4：工程建设项目无欠薪合同

附件5：施工任务单

附件6：施工完工（验收）交付回单

附件1：

- 廉 政 合 同

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条 甲方和乙方双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方违反本合同对甲方有行贿行为经监察局查实的，乙方需按查实的数额，按1:20的比例（监察局查实数的20倍）向甲方赔偿；乙方违反本合同对甲方有行贿行为经法院判定的，乙方需按查实的数额，按1:40的比例（法院判定数的40倍）向甲方赔偿。

第五条 本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止，但本合同第四条的违约责任有效期不受本合同终止的限制。

第七条 本合同正本二份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：              （盖单位章）             乙方：              （盖单位章）

法定代表人                                     法定代表人

或其委托代理人：             （签字）          或其委托代理人：                （签字）

年    月    日                             年    月    日

附件2：

安全生产合同

为在                     施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方                （采购人名称，以下简称“甲方”）与供应商                （中标人名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本 四 份，合同双方各执正本—份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：             （盖单位章）             乙方：             （盖单位章）

法定代表人                                    法定代表人

或其委托代理人：                （签字）      或其委托代理人：                （签字）

年    月    日                                年    月    日

附件3：

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量， （工程名称） 的甲方              （采购人名称，以下称甲方）与投标人             （中标人名称，以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量目标为     ，乙方对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人         。

第二条  甲方和乙方双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部（原交通部）的有关规定。

（二）严格执行            施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经甲方书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、乙方或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为合同双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为  （工程名称） 施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本  四  份，合同双方各执正本一份，副本  二  份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

甲方：             （盖单位章）             乙方：             （盖单位章）

法定代表人                                    法定代表人

或其委托代理人：                （签字）      或其委托代理人：                （签字）

年    月    日                                年    月    日

附件4：

工程建设项目无欠薪合同

工程项目名称：

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

为进一步加强防范处置企业欠薪工作，提高欠薪事件预警监控和应急处置能力，严厉打击恶意欠薪、恶意讨薪等违法行为，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《建筑领域农民工工资支付管理暂行办法》等法律法规的规定，结合本项目实际，特订立本无欠薪责任书。

第一条 双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

第二条 甲方的责任

（一）建立重大紧急情况监测预警制度，组织劳动保障法律法规培训；

（二）定期收集、报送、发布相关信息，联合处置相关情况，组织协调开展工作；

（三）组织做好发生重大紧急情况事件调查，按照有关规定报告调查情况和处理结果等。

第三条 乙方的责任

（一）实行实名制管理。落实专人对项目的所有务工人员进行身份实名登记（包括姓名、身份证号、联系方式、进出场时间、工种等相关信息）。建立劳动用工电子信息管理库，且实时更新，每月定期上报至相关责任科室。规范上下班刷卡（监控、摄像）考勤管理，对进出施工区域的务工人员实行实名刷卡制度，做好考勤记录信息留存。

（二）实行专用账户管理。在开工前必须在相关银行设立农民工工资专用账户，并将与银行签订的《农民工工资支付专用账户开立证明》报送相关科室。甲方将工程进度款中的民工工资款项划入专用账户。民工工资每月由乙方委托银行统一代发至每个务工人员工资卡。

（三）完善三表报送管理。及时上报“工资表”、“考勤表”、“花名册”，积极配合甲方开展无欠薪专项整治行动。

第四条 违约责任

（一）乙方恶意拖欠、克扣工资的，将立案查处，责令限期改正，对拒不改正的，依法进行处罚，并及时向人民法院申请支付令；

（二）乙方拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪，将移送相关部门，追究其刑事责任。

（三）乙方借“讨薪”之名讨要工程款或工资表造假，涉嫌违法犯罪的，依法予以打击。

（四）乙方拒不配合或无清偿能力的，司法所及时启动司法程序，通过法律援助、劳动仲裁、诉诸法院等途径，有效保障务工人员合法权益。

（五）乙方严重拖欠农民工工资或拒不改正的将列入“黑名单”，共同制约，直至追究相关责任。

第五条 本合同作为工程施工合同的附件，经双方签署后立即生效。

第六条 本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止。

| 甲方（盖章）： 法定代表人 或委托代理人（签字）： 电 话： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 法定代表人（签字）： 或委托代理人（签字）： 电 话： 年 月 日 |
| --- | --- |

附表5

施 工 任 务 单

编号：                                      时间：   年   月   日

| 委托单位 | 长兴县泗安镇人民政府 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 点 |  |  |  |  |
| 施工时段 | 年 月 日—— 年 月 日 |  |  |  |
| 施工内容： |  |  |  |  |
| 签发人签字/日期 |  |  |  |  |
| 接受人签字/日期 |  |  |  |  |

附件6

施 工 完 工（验收）交 付 回 单

编号：                                      时间：   年   月   日

| 委托单位 | 长兴县泗安镇人民政府 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 点 |  |  |  |  |
| 施工时段 | 年 月 日—— 年 月 日 |  |  |  |
| 施工内容及清单附表： |  |  |  |  |
| 签发人签字/日期 |  |  |  |  |
| 接受人签字/日期 |  |  |  |  |
| 监理人签字/日期 |  |  |  |  |
| 注：须附整改前照片及整改后现场照片及涉及隐蔽工程的须附内部结构照片。 |  |  |  |  |

第六章　投标文件格式

- 说明：对于要求投标人在投标文件中提供，而采购文件中无相应格式的，由投标人自拟格式。

- 1、备份投标文件外层包装封面格式

- 投标文件

项目名称：2023-2025年泗安镇农村公路日常维修养护项目

项目编号：

投标文件名称：资格文件/商务技术文件/报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2. 承诺函格式：

- 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：                （采购单位名称）：

我方     （投标人全称）    参与贵方组织的     （项目名称）    （项目编号：       ）政府采购活动，做出如下承诺：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（即我方没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

（二）我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

我方对上述承诺的所有内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任，我方对此无任何异议。

特此承诺！

法定代表人（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

3. 中小企业声明函（工程）等格式

### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

请登录http://gks.mof.gov.cn/guizhangzhidu/202012/t20201228_3637419.htm认真阅读理解财库〔2020〕46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知。

可登录http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm查阅工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》。

企业从业人员、营业收入、资产总额确定后，如何认定是否属于投标产品所属行业中的中小微企业请登录工业和信息化部https://www.miit.gov.cn/网站，

点开“中小企业规模类型自测小程序”，填写投标产品所属的行业和投标企业从业人员交社保职工人数及上年末资产总额指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

中标、 中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》 随中标结果同时公告，接受社会监督。

投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

监狱企业声明函

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ）（项目编号：            ）采购活动由本单位承担工程/提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的          项目采购活动由本单位承担工程/提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注意事项：

1、中标人为监狱企业、残疾人福利性单位的，其《监狱企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》随中标结果同时公告，接受社会监督。

2、投标人提供的《监狱企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4. 联合体协议格式

联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加       （项目名称）投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：             ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）为中小微企业，其合同份额占到合同总金额     %以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期：  年  月   日

5、分包意向协议格式

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为          （项目名称）的中标人，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包投标人名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包投标人名称），（某分包投标人名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包投标人名称）为中小企业，其合同份额占到合同总金额     %以上。

投标人名称(电子签名)：

分包投标人名称：

……

日期：  年  月   日

6. 拟派项目负责人无在建工程承诺书格式

### 拟派项目负责人无在建工程承诺书

：

我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加                  项目的项目负责人 （姓名） ，注册执业证书：          在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程成交通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，无条件接受行政监督部门以市场不规范行为进行通报，并纳入企业信用评价；如有违法，愿意承担一切法律责任；给采购人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任；如已成交，同意采购人取消我公司成交资格的处理。

投标人(单位公章)：             拟派项目负责人（签字或盖章）：

法定代表人(签字或盖章)：

年   月   日

7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：长兴方元工程管理有限公司：

我         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加2023-2025年泗安镇农村公路日常维修养护项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：        法定代表人（签字或盖章）：

职务：        职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

8.投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：

（投标人同类项目合同复制件）

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本表后附合同等业绩证明资料复印件加盖投标人公章(详见业绩评分项)。

2.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。投标人未提供相关业绩证明材料将视为无业绩。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人公章：

年  月  日

9. 拟投入项目组人员一览表格式：

拟投入项目组人员一览表

项目名称：

| 拟任岗位 | 姓名 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 证书 （如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人注：投标人根据采购文件要求及自行拟定的方案自行配备相关工作人员。提供相关证书和社保缴纳证明复印件。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人公章： 　　　　　               　 年    月　 日

10.拟投入的主要设备表格式：

### 拟投入的主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人公章：

年    月    日

11.投标函格式：

投标函

致：（招标采购单位名称）：

根据贵方                项目的招标公告（项目编号：               ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人             （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议。

2.投标报价（结算系数）为          %，服务期      ，质量 满足现行验收合格标准，项目负责人：        （姓名）。

3.本投标有效期自开标日起 ______日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________________            邮编：___________________

电话：__________________            传真：___________________

开户银行：__________________         银行帐号：__________________

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:___________

投标人名称（公章）: __________________

日期:_____年___月___日

报价一览表（首次报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（%） | 工期 | 质量目标 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023-2025年泗安镇农村公路日常维修养护项目 | 结算系数为 % | 自合同签订之日起2年 | 满足现行验收合格标准 |  |

注:

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标报价包括所投设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场吊装、检测验收、安装、水电使用、技术措施、组织措施、现场可能发生的临时设施、技术支持、售后服务、管理费、人工费、材料费、机械费等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日