2022年普通国省干线交通安全设施维护政府采购项目

公

开

招

标

采

购

文

件

项目编号：JCGK2022-010

项目名称：2022年普通国省干线交通安全设施维护政府采购项目

采购单位：安吉县公路与运输管理中心

采购代理机构：安吉精诚采购代理有限公司

采购类型：分散采购委托代理

2022年7月

目      录

第一章 招标公告	3

第二章  招标需求	6

一、项目概况	6

二、项目内容	6

三、服务内容要求	11

四、标线技术要求	12

五、交通标志技术要求	12

六、施工、验收及其他	14

▲七、服务要求	15

八、商务要求表	16

第三章  投标人须知	17

前   附  表	17

一、总  则	21

二、招标文件	23

三、投标文件的编制及递交	24

四、开标	27

五、 资格审查	28

六、 评标	29

七、 定标	33

八、 合同的授予	33

第四章 评标办法及标准	34

一、评标程序与方法	34

二、综合评分法	35

三、 评标内容及标准	35

四、监督管理	38

第五章 合同主要条款	38

第六章  投标文件的格式	42

一、资格证明文件格式	42

二、技术资信文件格式	44

三、报价文件格式	57

# 第一章 招标公告

项目概况 2022年普通国省干线交通安全设施维护政府采购项目的潜在投标人应在政府采购云平台http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；获取（下载）招标文件，并于 2022年8月23日09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JCGK2022-010

项目名称：2022年普通国省干线交通安全设施维护政府采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：8000000.00

最高限价（元）：7800000.00

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：8000000.00

单位：项

简要规格描述：标线、标志标牌以及其他交安设施的维护,包括日常巡检、不定期检查、维护保养、更新等。预计工程清单详见招标文件。

备注：本项目按折扣报价，在招标文件规定的标准单价基础上报统一的折扣，最终结算按实际工程量*标准单价*中标折扣计算。

合同履约期限：标项 1， 一年，自合同签订之日起算。如实际结算金额已达到最高限价，则视为合同履行完毕，以先到为准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人须同时具有安全生产许可证和公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：/至2022年8月23日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台http://www.zcygov.cn（以下简称“政采云平台”）；

方式：本项目采购文件实行“政采云平台”在线获取，不提供采购文件纸质版。投标人获取采购文件前应先完成“政采云平台”的账号注册，同时办理CA数字证书申领； 潜在投标人登陆“政采云平台”，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的投标人可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年8月23日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标及开标。

开标时间：2022年8月23日09:00

开标地点（网址）：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标及开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：1）、书面质疑受理地点及联系人： 浙江省安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）安吉精诚采购代理有限公司，联系人 金秋 0572-5021169  2）、本项目执行的政府采购政策： 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）； 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）； 财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 3）、资格审查： 本项目采用资格后审。4）本次采购有关信息发布媒介 浙江政府采购网 http://zfcg.czt.zj.gov.cn 安吉县公共资源交易网 http：//www.ajztb.com 5）采购代理费用 由中标人支付。 6）本采购项目中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。网址：http://www.anji.gov.cn/art/2021/10/28/art_1229518630_3837633.html 。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：安吉县公路与运输管理中心

地    址：安吉县递铺镇交通路40号

传    真：/

项目联系人（询问）：朱先生

项目联系方式（询问）：0572-5220680

质疑联系人：叶先生

质疑联系方式：0572-5220680

2.采购代理机构信息

名    称：安吉精诚采购代理有限公司

地    址：安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）

传    真：0572-5021169

项目联系人（询问）：程国嫒

项目联系方式（询问）：0572-5028961

质疑联系人：金秋

质疑联系方式：0572-5223073

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：安吉县财政局

地    址：安吉县胜利东路308号

传    真：/

联系人 ：李科

监督投诉电话：0572-5807951

安吉县公路与运输管理中心

安吉精诚采购代理有限公司

2022年8月3日

# 第二章  招标需求

## 一、项目概况

1、项目编号：JCGK2022-010

2、项目名称：2022年普通国省干线交通安全设施维护政府采购项目

3、采购单位名称：安吉县公路与运输管理中心

## 二、项目内容

- 采购项目一览表

| 序号 | 服务名称 | 主要服务内容 | 数量 | 预算 （万元） | 控制总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年普通国省干线交通安全设施维护 | 标线、标志标牌以及其他交安设施的维护,包括日常巡检、不定期检查、维护保养、更新等。 | 1项 | 800.00 | 780.00 |
| 注 | - 1、合同履约期限：标项 1， 一年，自合同签订之日起算。如实际结算金额已达到最高限价，则视为合同履行完毕，以先到为准。 |  |  |  |  |

- 工程量清单：

| 序号 | 货物技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价标准价格 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 波形梁钢护栏 |  |  |  |
| -1 | 滚筒式护栏：供货安装 | m | 1 | 2000.00 |
| -2 | 滚筒式护栏 横梁(含配件) | 延米 | 1 | 165 |
| -3 | 滚筒式护栏 滚筒(含配件) | 个 | 1 | 1050 |
| -4 | 滚筒式护栏 立柱(含配件) | 个 | 1 | 385 |
| -5 | 缆索护栏：钢管立柱1φ194×5×1680钢管立柱2φ194×5×2178间隔保持件：φ60×3.5×750；别针：φ4.5×730；钢丝绳：φ18；钢板：250×9×2000；基础：C25混凝土 | m | 1 | 570.00 |
| -6 | 护栏 A型：供货安装（含立柱 安装，基础，打孔方式不限） | m | 1 | 450.00 |
| -7 | 护栏 B型：供货安装（含立柱 安装，基础，打孔方式不限） | m | 1 | 340.00 |
| -8 | 护栏C型：供货安装（含立柱 安装，基础，打孔方式不限） | m | 1 | 280.00 |
| -9 | 护栏SB三波护栏：供货安装（含立柱） | m | 1 | 600.00 |
| -10 | 波形护栏端头（两波端头，含反光膜） | 个 | 1 | 200.00 |
| -11 | 波形护栏端头（三波端头，含反光膜） | 个 | 1 | 310.00 |
| -12 | 护栏板整形维修，含立柱 | 米 | 1 | 260.00 |
| -13 | 护栏板抗油污易清洁涂层出新，含立柱及线型调整 | 米 | 1 | 360.00 |
| 二 | 标杆基础：供货安装 |  |  |  |
| -1 | Φ89标杆基础：0.7m×0.7m×0.9m，45号高强螺栓 | 个 | 1 | 413.00 |
| -2 | Φ114标杆基础：0.8m×0.8m×1m，45号高强螺栓 | 个 | 1 | 605.00 |
| -3 | Φ140标杆基础：1.0m×1.0m×1.2m，45号高强螺栓 | 个 | 1 | 1128.00 |
| -4 | Φ165标杆基础：1.2m×1.2m×1.4m，45号高强螺栓 | 个 | 1 | 1898.00 |
| -5 | Φ168标杆基础：1.2m×1.2m×1.4m，45号高强螺栓 | 个 | 1 | 1980.00 |
| -6 | Φ219标杆基础：1.6m×1.6m×1.8m，45号高强螺栓 | 个 | 1 | 4345.00 |
| -7 | Φ273标杆基础：2.0m×2.0m×1.8m，45号高强螺栓 | 个 | 1 | 6765.00 |
| 三 | 标志标柱移装 |  |  |  |
| -1 | Φ273单、双悬臂式（含老基础及设备的拆除、运输） | 套 | 1 | 3960.00 |
| -2 | Φ219单、双悬臂式（含老基础及设备的拆除、运输） | 套 | 1 | 3850.00 |
| -3 | Φ168单、双悬臂式（含老基础及设备的拆除、运输） | 套 | 1 | 792.00 |
| -4 | Φ165单、双悬臂式（含老基础及设备的拆除、运输） | 套 | 1 | 770.00 |
| -5 | Φ140单、双悬臂式（含老基础及设备的拆除、运输） | 套 | 1 | 748.00 |
| -6 | 双柱式Φ180（含老基础及设备的拆除、运输） | 套 | 1 | 396.00 |
| -7 | 单柱式Φ114（含老基础及设备的拆除、运输） | 套 | 1 | 264.00 |
| -8 | Φ114道口标柱（含老基础及设备的拆除、运输） | 套 | 1 | 135.00 |
| -9 | Φ89道口标柱（含老基础及设备的拆除、运输） | 套 | 1 | 125.00 |
| -10 | Φ140道口标柱（含老基础及设备的拆除、运输） | 套 | 1 | 200.00 |
| 四 | 道口标柱（含基础、反光膜） |  |  |  |
| -1 | Φ89×3×1200mm道口标柱（含基础、反光膜） | 个 | 1 | 185.00 |
| -2 | Φ114×3.5×1200mm道口标柱（含基础、反光膜） | 个 | 1 | 300.00 |
| -3 | Φ120×3.5×1200mm道口标柱（含基础、反光膜） | 个 | 1 | 363.00 |
| -4 | Φ140×3.5×1200mm道口标柱（含基础、反光膜） | 个 | 1 | 396.00 |
| 五 | 立杆（供货安装） |  |  |  |
| -1 | Φ273×12×8300mm：所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/m2 | 套 | 1 | 10285.00 |
| -2 | Φ273×12×7760mm：所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/m2 | 套 | 1 | 10021.00 |
| -3 | Φ219×10×7300mm：所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/m2 | 套 | 1 | 9900.00 |
| -4 | Φ168×5×6700mm：所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/m2 | 套 | 1 | 4620.00 |
| -5 | Φ165×5×6700mm：所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/m2 | 套 | 1 | 4510.00 |
| -6 | Φ140×5×6500mm：所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/m2 | 套 | 1 | 3685.00 |
| -7 | Φ165×7×6700mm：所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/m2 | 套 | 1 | 5540.00 |
| -8 | Φ89×3.5×2800mm：所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/m2 | 套 | 1 | 264.00 |
| -9 | Φ89×3.5×3600mm：所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/m2 | 套 | 1 | 462.00 |
| -10 | Φ89×3.5×4500mm：所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/m2 | 套 | 1 | 528.00 |
| -11 | Φ114×4.5×4500mm：所有钢构件热浸镀锌处理，镀锌量600g/m2 | 套 | 1 | 792.00 |
| 六 | 道路反光镜 |  |  |  |
| -1 | Φ1.2m道路反光镜 | 个 | 1 | 872.00 |
| -2 | Φ1.0m道路反光镜 | 个 | 1 | 545.00 |
| 七 | 交通标志牌（含配件） |  |  |  |
| -1 | 三角形700×2mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤200，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 340.00 |
| -2 | 三角形900×2mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤300，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 395.00 |
| -3 | 三角形1100×2mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 525.00 |
| -4 | Φ600×2mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤350，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 320.00 |
| -5 | Φ800×2mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤360，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 500.00 |
| -6 | Φ1000×2mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤450，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 690.00 |
| -7 | 400×600×2mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤300，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 463.00 |
| -8 | 600×800×2mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤400，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 520.00 |
| -9 | 800×800×2mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤360，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 555.00 |
| -10 | 1000×1000×2mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤350，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 870.00 |
| -11 | 1000×2000×2mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤350，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 1320.00 |
| -12 | 600×1200×2mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤270，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 264.00 |
| -13 | 1200×600×3mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤350，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 396.00 |
| -14 | 1200×800×3mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤350，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 528.00 |
| -15 | 1200×1000×2mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤300，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 396.00 |
| -16 | 1200×1200×3mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤350，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 792.0 |
| -17 | 1200×1600×3mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤350，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 924.00 |
| -18 | 1600×600×3mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤350，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 528.00 |
| -19 | 1500×1000×3mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤350，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 660.00 |
| -20 | 2400×1200×3mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤400，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 2374.00 |
| -21 | 2300×2500×3mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤400，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 4220.00 |
| -22 | 3000×1500×3mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤400，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 3429.00 |
| -23 | 3000×1800×3mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤400，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 3166 |
| -24 | 4000×2400×3mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤550，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 6595 |
| -25 | 八角形800×2mm:LF2-M铝合金板，边缘卷边加固，Ⅳ类反光膜,LC4铝滑动型材间距≤360，含抱箍、45号高强螺栓等附件镀锌量350g/m2 | 块 | 1 | 500.00 |
| -26 | 标志牌改版面:Ⅳ类含反光膜、拆装、运输 | 平方 | 1 | 450.00 |
| 八 | 橡胶缓冲带 |  |  |  |
| -1 | 新增（含更换）橡胶缓冲带350×50mm | m | 1 | 139.00 |
| 九 | 标志牌修整矫正 |  |  |  |
| -1 | 标志牌修整矫正 | 个 | 1 | 316.00 |
| 十 | 施工牌 |  |  |  |
| -1 | 40*130路栏式施工牌（含反光膜） | 块 | 1 | 341.00 |
| -2 | 40*180路栏式施工牌（含反光膜） | 块 | 1 | 440.00 |
| 十一 | 龙门架:1）横梁：Q235钢φ168×6×11073；Q235钢φ70×4×206；Q235钢φ70×4×156；贴3M荧光绿V类反光膜。2）立柱：钢管立柱φ273×8×6300；立柱顶部加柱帽；立柱、抱箍、底衬、柱帽等均应进行热镀锌处理，镀锌量不少于600g/m；贴3M荧光绿V类反光膜。 | 吨 | 1 | 26931.00 |
| 十二 | 防撞桶（滚塑，含沙） |  |  |  |
| -1 | 防撞桶Φ800×920mm | 个 | 1 | 450.00 |
| 十三 | 反光道钉 |  |  |  |
| -1 | 反光道钉（铝质）单面 | 个 | 1 | 31.00 |
| -2 | 反光道钉（铝质）双面 | 个 | 1 | 42.00 |
| -3 | 自发光反光道钉 | 个 | 1 | 55.00 |
| -4 | 自发光反光柱帽 | 个 | 1 | 300.00 |
| -5 | 加强型反光道钉 | 个 | 1 | 63.00 |
| 十四 | 热熔型涂料路面标线 |  |  |  |
| -1 | 路面热熔型标线（反光） | m2 | 1 | 45.00 |
| -2 | 机打原热熔型标线 | m2 | 1 | 30.00 |
| -3 | 水磨原热熔型标线 | m2 | 1 | 70.00 |
| -4 | 震荡型标线 | m2 | 1 | 155.00 |
| -5 | 冷熔标线 | m2 | 1 | 30.00 |
| 十五 | 轮廓标 |  |  |  |
| -1 | 附着式轮廓标 | 个 | 1 | 36.00 |
| 十六 | 其他 |  |  |  |
| -1 | 灭火器：干粉 5千克 | 个 | 1 | 180.00 |
| -2 | 灭火器：二氧化碳 5千克 | 个 | 1 | 300.00 |
| -3 | 围挡 | 平方米 | 1 | 500.00 |
| -4 | PU警示桩 全新料，重量不低于1公斤 | 个 | 1 | 73.00 |
| -5 | C25混凝土现浇（含模板、运输） | 个 | 1 | 810.00 |
| -6 | 有源道钉 | 个 | 1 | 80.00 |
| -7 | 高强度反光膜（含铝基）含安装 | m2 | 1 | 255.00 |
| -8 | 高杆灯维修 一般故障小修 | 个 |  | 950.00 |
| -9 | （报石公路）砼基础B级景观竹护栏 新建 B级景观竹护栏立柱由钢结构及竹结构组合而成，钢立柱结构为100*100毫米左右，厚度为不小于3毫米；上钢横梁40*80毫米左右，厚度为不小于2.5毫米；下钢横梁50*100毫米左右，厚度为不小于2.5毫米。并外包不小于15毫米的竹结构，立柱总尺寸为130*115毫米左右。横梁由上下双横梁组成，横梁中心高度从路面算起至连接螺栓孔中心距离分别为900毫米左右，500毫米左右。 | 米 | 1 | 825.00 |
| -10 | （报石公路）砼基础B级景观竹护栏 维修 | 个 | 1 | 343.00 |
| -11 | 雨夜标线 施划 | 平方米 | 1 | 220.00 |
| -12 | 交通流量观测设备、线圈等维修 | 车道 | 1 | 3200.00 |
| -13 | LED显示屏维修 | 平方米 | 1 | 570.00 |
| -14 | 橡胶提环路障锥 高度70公分 贴反光膜，重量不小于3公斤 | 个 | 1 | 40.00 |
| -15 | 船型滚塑防撞桶 重量不低于30公斤，含安装及辅材 | 套 | 1 | 1900.00 |
| -16 | 吹塑三孔水马围挡 1.5米，重量不低于5公斤 | 个 | 1 | 200.00 |
| -17 | 太阳能爆闪警示灯，灯头 | 个 | 1 | 300.00 |
| -18 | 移动型太阳能爆闪警示灯，含灯头、镀锌钢管支架 | 套 | 1 | 580.00 |
| -19 | 固定型太阳能爆闪警示灯，含灯头、支架、预埋件、基础 | 套 | 1 | 800.00 |
| 注 | - 本项目按折扣报价，投标人在上述的标准价格基础上报统一的折扣，根据投标人投标承诺的折扣计算，按实结算。 - 最终结算费用=实际工程量×标准价格×中标折扣。例：中标人的投标折扣为95.00%，则其最终结算费用=实际工程量×标准价格×95.00%。 - 折扣须大于零，小于等于100%，否则投标无效。 4、服务期内，不接受任何形式的调价。 5、服务期内如涉及不在该表范围内的内容，按照当月信息价或市场询价确定标准价格，再结合本项目中标折扣结算。 |  |  |  |

## 三、服务内容要求

1、交通标志、标线的维护,包括检查、维护保养、更新三个方面的内容。维护服务费用计入报价清单单价中。

1）检查

除进行日常巡视检查外，一般还需进行定期检查，在遇有暴风雨、洪水、地震等严重自然灾害或交通事故后，应进行临时检查，检查的内容包括交通标志及安全设施是否被沿线的树木、广告牌等遮蔽;牌面及支柱是否变形、损坏、污秽或腐蚀;牌面是否鲜明，油漆及反光材料有否脱落、褪色;标志位置是否被移动，角度是否适合;基础情况是否完好;照明装置功能是否正常;标志是否有折断、丢失;检查标志设置地点指示内容、标志相互位置关系等是否适当。

- 保养维护

- 交通标志的保养维护主要包括:

- 清理标志周围的杂草杂物，清除影响标志视认的树木等遮挡物，或在规定范围内挪动标志位置。保养频次根据实际情况而定，当出现遮挡时应立即清除。

- 清洁标志板面，去除粘附在其上的污秽，一般每年1次。

修复变形、弯曲、倾斜的标志板和立柱，防腐涂层剥落后应及时予以修复刷涂。

连接件缺损、松动时，应及时进行增补、紧固，构件防腐涂层锈蚀剥落严重时，应重新进行防腐处理或更换。日常检查时发现有缺失或松动的连接件应及时紧固。正常情况下，应每年1次对紧固件进行全面检查，视情况进行紧固、修复或更换。

标志设置或板面内容存在问题时，应进行必要的变更，基础破损后应及时进行修补，标志基础周围的土路基被积水淹塌时，应及时清除积水，并进行填土夯实等有效处理，处理后的基础应满足原设计要求。保养频次根据实际情况而定。

3）更新改造

更新改造涉及标志主要部件的整体更换，标志的补设、增设等;对于事故多发路段或危险路段，应视情况对标志进行调整，更改、补充或增加版面信息;标志外观质量、色度性能、光度性能等不符合规定的质量要求，或达到预期寿命的，应予以部分或整体更换。

标志通过对主要部件的整体更换来进行更新改造时，可根据采购人要求选择采用如下方式:标志构件的统一更换、标志板的整体更换、标志版面材料的全部更新、标志板面字膜的局部更新。

2、交通标志、标线的日常巡查，发现隐患、故障及时提出意见并修复，全天候保证标志标线的正常运行。中标人应及时根据采购人的需求，在2个工作日内响应并尽快完成工作，若因中标人未能及时维护好标志、标线，造成的事故或其他损失，由中标人承担相关责任。同时中标人若在中标后的工作中存在办事拖拉、偷工减料的行为，采购人有权对其进行警告直至扣除相关服务费（每发现一次扣除服务费5千至1万元）。

## 四、标线技术要求

1、路面标线应保持清洁、鲜明、完整，如有磨损，局部脱落，应重新标划或修复，在标划或修复时应与原标线重叠一致。

2、热熔型反光标线重新标划时，应将原标线清除掉，并喷刷粘结剂，然后再重新标线。

3、对不符合《道路交通标志和标线》（GB 5768-2009）的普通标线，在标划新标线时，应将旧标线用薄层沥青覆盖，确保标线的正确与鲜明；对热熔型反光标线重新标划时应彻底清除后，再重新标划。

4、对突起路标应保持其反光效果，应经常清扫突起部位周围的杂物，清除反光面的污秽，发现突起路标松动应及时予以固定，如有丢失缺损应及时修复或更换。

5、制作标线的热熔涂料、底漆、玻璃珠要经交通部检测机构检测合格才能使用，标线制作施划应符合GB5768-2009规定。

6、标线厚度不少于1.8mm，亮度因素≥2.7，涂料密度1.8～2.3g/cm3，抗压强度≥1.2×107Pa，耐磨性(mg)：≤60(200r/1000g磨耗减重)，逆反射系数（mcd.1×-1.m-2）：白色≥150；黄色≥100。

7、涂料用下涂剂颜色应无透明或琥珀色流体；固体含量，30%±5；涂布量，g/m2 150～200；干燥时间，min≤5；

8、涂膜颜色及外观：涂膜冷凝后应无皱纹、斑点、起泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，颜色范围应符合GB/T8416的规定；

9、耐候性：经12月试验，涂膜的起皱、斑点、裂纹、脱落及变色等都不大于标准样板；

10、双实线为黄色，车道线为白色，其他标线、箭头等符合GB5768-2009规定。

11、老标线清除应保证清除质量，减少对路面的损害。

## 五、交通标志技术要求

1、材料要求：

1.1标志立柱和横梁：凡钢管外径152mm以下（含152mm）的立柱和横梁，采用普通碳素结构钢（A3）焊接钢管，应符合GB/T 700-2006“碳素结构钢标准”的要求。凡钢管外径在152mm以上的立柱和横梁，采用一般常用热轧无缝钢管，并符合GB16727-2007“叠合板用预应力混凝土底板”、GB8163-2008“输送流体用无缝钢管”的规定。标志立杆柱帽，采用普通碳素钢结构钢板，板厚3mm；

1.2标志板、滑动横梁：采用符合GB5768-2009标准的铝合金板材，并符合GB3194-82“铝及铝合金热扎板材的尺寸及允许偏差”，GB3193-1982“铝及铝合金热轧板”的规定；

1.3高强螺栓，高强连接螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用40B式45号钢，并符合GB1231-76的规定。地脚螺栓（包括相应螺母、垫圈）应采用普通碳素钢机构钢（A3）；

1.4水泥混凝土基础材料混凝土强度应不少于25npa。并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》的有关规定；

1.5钢筋采用热扎结构等级圆钢筋，I级3号钢（位于桥梁式挡土上的的标志基础钢筋采用II级）并符合现行《公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计规范》规定；

1.6标志反光膜采用IV类反光膜，其回归反射光度值（最小值）反光膜颜色的角关座标和标志色泽耐用期应满足交通部JT/T297-2004《公路交通标志板技术条件》的要求，外观质量、光度性能、色度性能、抗冲击性、耐弯曲性、附着性等应满足GB/T 18833-2012《道路交通反光膜》的要求。

1.7标志板由铝合金板制作，厚度按拟采购清单要求。

2、标志牌制作要求：

2.1交通标志的形状图案、颜色应严格按照GB5768-2009《道路交通标志和标线》标准，或设计图的规定执行。为了确保指路标准的确认性，指路标志汉字必须采用等粗线，字体，阿拉伯数字和英文文字应符合GB5768-2009的规定，不允许采用其他字体；

2.2标志板与滑动槽钢，卷边加固件连接，在保证连接强度和标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，可采用铆接式点焊；

2.3指示标牌表面无明显皱纹、凹槽或弯形，每平方米的平整度公差小于1.0mm；

2.4标牌面无裂纹、无明显划痕、无损伤、无颜色不均和污染等现象；应按规范规定进行热浸镀锌处理, 镀锌量为500g/m²。螺栓、螺母、垫圈进行热浸镀锌,必须清理螺纹或作离心处理；

2.5标志板与立杆采用铝槽接驳；

2.6大型标志使用铝合金板材最大尺寸，最多不超过2块铝合金板拼接，以减少接缝，保持版面的平整度；大型标志尺寸以下标志不允许存在任何铝合金板拼接；

2.7标志立柱和横梁不允许存在任何接驳；

2.8中标单位先定样板，由采购人确定后方能施工。

3、主要结构材料：

3.1 钢材：本工程钢结构材质钢管均为A3；

3.2 混凝土强度等级：  基础： C25; 垫层： C15;

3.3 焊接材料:手工焊时采用E43XX型焊条,其性能应符合《碳钢焊条》（GB/T 5117-95）的规定；自动焊或半自动焊时采用采用H08A,H08锰A,H08E焊丝,配合中锰型或高锰型焊剂；需符合《焊接用钢丝》（GB1300-77）规定的焊丝。

3.4 螺栓及高强螺栓：未注明的普通螺栓均为C级，螺栓、螺母和垫圈采用《碳素结构钢》（GB700-88）规定的Q235钢制作，其热处理、制作和技术要求应分别符合《六角头螺栓C级》（GB5780-86）、《GB41-86》、《GB95-85》的规定；高强螺栓为10.9级，其配套的螺母和垫圈等，应符合国家标准《合金结构钢技术条件》（GB3077-88）规定的20MnTiB钢或40号钢制成或采用符合国家《钢结构用高强度大六角头螺栓、大角头螺母、垫圈与技术条件》（GB/T 1228~1231-91）规定的35VB制成；

锚栓：锚栓采用符合国家标准《碳素结构钢》(GB700-88)规定的A3钢制成。

4、结构构造、制作

4.1 钢结构应严格按照<<GB50205-2001>>规定进行。各种构件必须放样加以校核，尺寸无误后方可下料加工。

4.2 钢结构焊缝设计标准与检验标准：

1）钢结构制作安装时在以下部位应采用开坡口的全熔透焊缝，焊缝应符合二级焊缝的要求：在现场焊接部位不得涂刷油漆。上下钢管梁的连接焊缝。钢管梁与钢管柱的连接。

2）对接焊缝应在焊缝的两端设置引弧和引出板，其材质和坡口型式应与焊件相同。引弧和引出的焊缝长度对手工焊及气体保护焊应大与25，对埋弧焊应大于80，焊完后应采用气割切除引弧和引出板，并修复平整，不得用锤击落。

3）施焊时，应根据结构的特点选择合理的焊接顺序、方法和措施，以减少焊接应力和焊接变形，保证焊接质量。

4）焊缝高度同板厚。

5）钢构件在制作完毕后应进行除锈处理，除锈等级为Sa2.5，除锈后刷醇酸底漆两道。

5、涂装

5.1 所有标杆均须热涂锌后喷塑。

5.2 在喷涂防锈蚀涂料前,必须将构件表面的毛刺、铁锈、油污及附着物清除干净,使钢材的表面露出银灰色，除锈质量等级要求达到Sa2(1/2)级标准(GB8923-88)。

5.3 钢材经除锈处理后应立即清理表层锈垢,并采用镀锌处理，干膜厚度：主构件不小于60um,其他主构不小于40um。

5.4 钢结构在使用过程中应定期进行油漆维护。

6、结构安装

6.1 构件在厂内完成焊接及油漆，现场进行拼装。

6.2 构件运输过程中要妥善绑扎，以防止变形和损伤。

6.3 结构安装前应对构件进行全面检查:如构件的数量、长度、垂落度、安装接头处螺栓孔之间的尺寸是否符合招标文件要求。

6.4 在安装钢柱前应检查柱脚锚栓之间的尺寸、露出基础顶面的尺寸、基础顶面的标高是否符合设计要求,以及柱脚锚栓的螺纹是否有损伤(基础施工时注意保护)。

6.5 结构吊装时，应采取适当措施，防止产生过大的弯扭变形。

6.6 当结构就位完毕后，应及时安装支撑和其他连系构件，保证结构的稳定性。

6.7 施工单位可选用合适的吊装方案，将有关构件组合成安装单元。在地面进行现场组装后整体吊装,以减少高空现场组装量。

6.8 高强螺栓的施工要求：

1）为了使构件紧密的结合,在连接处构件接触面上严禁有电焊、气割污点、毛刺等不洁物。

2）安装前，将螺栓和螺母配套，并在螺母内涂抹少量矿物油。

3）高强螺栓应采用钻成孔，高强螺栓连接处构件接触面采用喷砂处理。

## 六、施工、验收及其他

1、施工注意事项

1.1为确保道路美观，所有交通安全设施基座应埋入地面以下，不外露。如标志在绿化带中，其上必须有20cm覆土；如基座在人行道上，其上应满足铺设人行道地砖的要求，标志杆立柱钢管在制作时应相应加长，确保道路净空满足要求。

1.2 路面交通标线施工请注意参照道路土建施工成果，注意道路侧石、道路开口、绿化带端头等的具体位置，如有问题，请及时向采购单位提出。

1.3 杆件基础施工时如遇到地下管线，请注意保护相关管线，如基础确实难以施工，部分杆件可考虑适当移位，但必须事先征得许可。

2、安装、调试与验收

2.1 中标人有责任检查安装现场是否符合产品安装条件，事先提出对安装环境的要求。

2.2 本项目涉及的设备由中标人负责测试、安装、调试和有关配置工作，投标人应提供详细的具有时效性的测试、安装、调试方案，经用户确认后，作为设备验收的标准，投标人应按上述方案完成测试、安装、调试和有关配置工作。

2.3 投标人需保证设备均为制造商原产原装产品，保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。货物到达用户指定的现场后，由投标人与用户共核对装箱单，共同开箱（若有争议，请质检机构检验确定），依照合同的货物清单清点，并进行签字确认。

2.4 投标人保证其施工范围内的产品在使用寿命期内具有满意的性能，投标人对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障和质量事故负责并无条件解决。

2.5 投标人承诺本次提供的所有设备及服务满足标书要求，投标人承诺所有的设备满足技术完整性要求。如有安装附件等遗漏，影响设备安装和运行，由投标人承担并负责解决。

2.6 中标人应严格按照国家现行有关规范验收,每一阶段验收合格后，方可进行下一阶段的施工工作。本项目最终需通过采购人及其他相关部门验收。

## 七、服务要求

1、中标人必须在安吉当地设置维护服务网点，紧急情况可以确保在30分钟内赶到现场，不间断提供服务直至设备正常。

2、中标人须提供至少二名专职技术服务人员（不含驾驶员）为本项目提供技术支持和维护服务，确保所有交通设施安全、正常运行。中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

3、中标人须在当地配备专门的维护车辆及登高车辆设备。

4、报修响应：中标人要确保维护点7×24小时正常运行，确保全年每天24小时设有报修传真电话，确保30分钟内到达现场进行维修，一般故障60分钟内修复，严重故障24小时恢复正常运行；如遇问题不能在现场立刻解决，将采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件，并按招标文件中的要求执行。

5、施工维护过程中，中标人应设置移动交通信号灯或相关警示设施，确保交通安全、有序。中标人应以安全第一、预防为主，严格按照国家安全生产有关的规定施工，采取严格的安全防护措施，及时排除安全隐患；在施工期间因安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用，一切由中标人承担。

6、维护中需更换配件的，出具工程联系单，经采购人代表确认后进行维护。

7、采购人及相关部门在中标人服务期间，将对中标人的服务能力、维护质量及提供设备的质量进行考核。考核结果和服务费挂钩，考核中有扣分的对应扣除相应服务费，如考核不合格的，将取消下一年度的维护资格并向中标人追究责任（考核细则开标后另行制定，考核条款在合同期内有根据需要调整的权利）。

## 八、商务要求表

| ▲质量要求 | 合格 |
| --- | --- |
| ▲服务期 | 一年，自合同签订之日起算。如实际结算金额已达到最高限价，则视为合同履行完毕，以先到为准。 |
| 售后技术服务要求 | - 质保期内，免费更换正常使用下损坏的零件（以及标线的免费重新施划）。 - 质量保修期满后，以成本价提供维修服务和所需的材料。 - 在质保期届满时，中标人和采购人代表应对所有设施进行一次巡检，任何故障须由中标人解决并取得采购人认可。 4、提供24小时电话服务热线，中标人接到采购人的报修通知后,应在不超过2小时内作出响应，不超过5个工作日内解决。 5、投标人应拥有本地日常技术维护力量，落实本地化服务联系单位、联系人、联系电话。 6、投标人在每次服务完成后，须向用户提交相关文档，内容包括起因、响应、过程、结果、今后注意事项等各部分。 |
| ▲完工时间及地点 | 时间：接到采购人要求后及时完成供货及施工安装。 地点：采购人指定地点。 |
| ▲付款条件 | - 在合同签订生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付本项目预算金额的40%作为预付款，每月结算一次，每月实际支付结算金额=实际工程量×标准价格×中标折扣×90%的货款，服务期满后付清余款。最终支付金额以经审核确认的工程造价为准，且不超过本项目最高限价。 - 2、在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的或者调整支付比例的，双方协商确定。 - 3、中标人每次提请支付时必须提供等额税务发票。 |
| ▲履约保证金 | 不收取。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 投标人需提供合理数量的备品备件和耗材以保障设备的正常维护和使用，并需在质保期满后继续提供优惠价格的备品备件和耗材。投标文件中需明确作为本项目的备品备件数量清单及相关单价。 |
| 专利及知识产权 | 投标人需对产品的专利等著作权负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。 |

1、本招标文件中带▲号的条款内容，为本次招标的主要条款和实质性内容，投标人必须全部响应，否则将作无效标处理。

2、本招标文件仅对招标货物和服务提出原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对技术参数符合现行的相关技术规范、标准负责。

# 第三章  投标人须知

## 前   附  表

| 序号 | 内容及相关规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2022年普通国省干线交通安全设施维护政府采购项目 项目编号：JCGK2022-010 项目内容：详见采购文件第二章 |
| 2 | 采购资金来源：财政预算资金，已落实。 付款方式：财政专户支付。 |
| 3 | 投标人资格要求：见招标公告第五条 |
| 4 | 投标有效期： 自投标截止日起90天。 投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 |
| 5 | 投标保证金：无。 |
| 6 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、采购代理费用由中标人支付（收费标准为：按控制价金额总价100万（含）以内按预算金额的1.5%，100万-500万（含）按预算金额的0.8%，500万-1000万（含）按预算金额的0.45%，差额定律累进法计算）。结算方式时间为：中标供应商领取中标通知书时以转账、银行汇票或现金缴入代理公司账户为准。 |
| 7 | 本项目投标报价上限： 本项目按照折扣报价，折扣须大于零，小于等于100%，否则投标无效。 |
| 8 | 现场踏勘： 不集中组织，投标人可自行前往，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。 |
| 9 | 答疑与澄清： （1）投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 （2）质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 （3）质疑受理：投标人应将书面质疑函邮寄至浙江省安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）安吉精诚采购代理有限公司，联系人 金秋 0572-5223073，同时将质疑函扫描件以电子邮件形式发送至电子邮箱 379797688@qq.com。 |
| 10 | 投标文件的制作及组成： (1)投标文件组成： 资格证明文件、报价文件、技术资信文件。 (2)投标文件编制： 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 (3)投标文件的形式： ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。 “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件；“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件，其他方式编制的备份投标文件无效。 (4)投标文件份数： “电子加密投标文件”(必须提交）：在线上传递交一份。 “备份投标文件”（不强制提交）：密封包装后在投标截止时间前邮寄至安吉县昌硕街道云鸿东路68-70号（云鸿铭楼）安吉精诚采购代理有限公司，联系人程国嫒，联系电话0572-5021169，数量为U盘一份。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： 投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政采云平台”，否则投标无效。 “电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： 投标人在“政采云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； “备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达的“备份投标文件”无效； 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政采云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 投标文件递交地点及截止时间： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 时间：2022年8月23日上午9:00 |
| 13 | 开标会议时间和地点： 地点：通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线开标 时间：2022年8月23日上午9:00 投标人应准时在线参加。 |
| 14 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 15 | ### 可中止电子交易活动的情形 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动： （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的； （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的； （4）病毒发作导致不能进行正常操作的； （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。 |
| 16 | 评标办法及标准： 综合评分法，按照招标文件第四章评标办法及标准。 |
| 17 | 中标候选人: 经评审排名第一的投标人即为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。 |
| 18 | 中标公告及中标通知书： 采购人依法确定中标人2个工作日内，发出中标通知书。 同时中标公告发布于浙江政府采购网 (http://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 、安吉县公共资源交易网（http://www.ajztb.com），中标公告期限为1个工作日。 |
| 19 | 履约保证金： 不收取。 |
| 20 | 签订合同： 中标通知书发出后30天内，中标人和采购人签订政府采购合同。 |
| 21 | 信用记录查询：依据财库[2016]125号文件执行 查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 时间：提交首次投标文件截止时间前3年内； 查询记录和证据的留存：网站查询，打印留存。 使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 22 | 政府采购政策执行： 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为建筑业。 符合上述条件的中小微型企业应按照采购文件附件的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品和服务的投标价格给予20 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。采购代理机构在成交结果公告中公开成交供应商的《中小企业声明函》。 |
| 23 | 节能环保要求：（本项目不适用） 根据财政部、国家发改委最新一期“节能产品政府采购清单的通知” （以下简称“节能清单”），本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，投标人所投的相应产品须为列入最新一期节能产品政府采购清单的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页，注明页码，否则投标无效。（注：在最新一期节能清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期节能清单。） 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页及有关部门的证明文件） |
| 24 | 投标注意事项： （1）中标后，投标人拒绝签订合同的，采购人可以依法按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标投标人，也可以重新开展政府采购活动。投标人中标后拒绝签订合同的，应按预算金额的2%对采购人进行赔偿；赔偿金额不足以弥补采购人损失的，投标人应继续承担超过部分的损失。 （2）存在下列行为的，采购人将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： 中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； 投标有效期内撤销投标文件的。 |
| 25 | 投标人注册： 未注册加入“浙江省政府采购投标人库”的投标人，应当按照《浙江省政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法》的规定进行注册登记（网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。一旦被确定为中标候选投标人的，应当在发出中标通知书前按规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出中标通知书。 |
| 26 | 纸质版投标文件（响应文件）的提供：中标（成交）供应商应在中标（成交）公告发出后三天内提供与在线投标（响应）文件一致的纸质版响应文件及在线询标答复函、最终报价表(竞争性谈判或竞争性磋商需提供）等，共一式三套。具有电子签章或单位公章，提交给采购代理机构作为各单位资料存档使用。中标（成交）供应商应确保纸质版资料与在线电子版资料的一致性，否则导致后期纠纷的责任由中标（成交）供应商自行承担。 |
| 27 | 特别说明： 本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于2022年普通国省干线交通安全设施维护政府采购项目的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购人”系指安吉县公路与运输管理中心。

2、“采购代理机构”系指安吉精诚采购代理有限公司。

3、“投标人”系指向采购人和采购代理机构提交投标文件的单位或个人。

4、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的货物材料费、人工费、差旅费、运行验收费以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电子文档、电子邮件等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式：

1、本次招标采用公开招标方式进行。

2、本次招标设定上限价，上限价详见前附表。

（四）投标委托

投标人代表须携带居民身份证，如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）合格投标人的资格要求

符合第一章第五条的规定。

（七）转包与分包

本项目不接受联合体投标，禁止转包，未经采购人同意不允许分包。

（八）特别说明：

▲1、多家投标人参加投标，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个投标人认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上投标人存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效投标人。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效投标人。

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工或其控股公司正式员工。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲4、投标人应仔细阅读招标文件所有内容，对招标文件的要求作出实质性响应，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5、投标人一旦递交了投标（响应）文件，即被视为接受了本采购文件的所有内容，如有任何异议，均应在答疑截止时间前提出。

6、投标文件前后描述不一，评审时将按不利于投标人的一种描述进行评审（评标委员会按采购文件规定允许投标人予以澄清的除外）。

（九）质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和招标代理机构提出询问，采购人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1、投标人认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑起算日期如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

3、质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时投标人需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

4、对于询问的处理：采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

投标人提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。

## 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告；

2、招标需求；

3、投标人须知；

4、评标办法及标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式；

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）采购文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，投标人必须在投标须知前附表规定的招标文件答疑与澄清截止时间前以书面形式要求采购人和采购代理机构澄清。

2、采购人和采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、采购人和采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

4、为保证投标人有足够的时间按修改、补充后的招标文件的要求编制和修正其投标文件，采购人和采购代理机构可依法酌情推迟投标截止时间和开标时间。

5、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

## 三、投标文件的编制及递交

（一）投标文件的组成

投标文件由资格证明文件、技术资信文件、报价文件组成。

1、资格证明文件包括：

- 投标资格声明书；

- 营业执照副本复印件；

- 安全生产许可证和公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级及以上资质；

- 投标人最近依法缴纳税收的完税凭证复印件或者不征（免征）税收证明书，或承诺函；

- 投标人最近依法缴纳社保费的凭证复印件或者不征（免征）社保费证明书，或承诺函；

2、技术资信文件包括：

- 投标函（格式见第六章）；

- 营业执照副本三证合一或五证合一的复印件；

- 投标单位情况表（格式见第六章）；

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

- 体系认证等可予以加分的证明材料（按评分要求提供）；

- 售后服务承诺情况；

- 服务响应时间；

- 同类项目实施情况一览表（格式见第六章）；

- 距采购人最近的服务网点情况表（格式见第六章）；

- 商务响应表（格式见第六章）；

- 日常维护方案

- 施工所用原材料的综合评价

- 施工安装方案和措施

- 安全管理、事故应急预案、交通管理方案及质量保证措施

- 在服务过程中与采购单位的协作配合执行情况

- 投标人提出的对采购项目有建设性的意见和建议

- 主要维修设备情况；

- 技术响应表（格式见第六章）；

- 项目实施人员一览表（格式见第六章）；

- 根据评分表及项目需求情况，自行添加相关表格及资料；

3、报价文件包括：

- 开标一览表；

- 中小企业声明函；

- 残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件

- 监狱企业相关证明材料（如投标人为监狱企业）：

由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 投标人针对报价的说明或证明材料。

▲注：法定代表人授权委托书、投标资格声明书、投标函必须由法定代表人签署并加盖单位公章，签章不齐的视同未提供；投标人应保证以上资料真实有效，必要时须提供原件进行核验，如发现弄虚作假，将取消投标资格，已中标的取消中标资格，并按有关规定处罚。

（二）投标文件的语言及度量衡单位

▲1、投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

▲2、投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2、招标采购单位不接受备选方案。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4、投标人应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，采购人认为所有费用已包含在报价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被不予返还。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

无。

（六）投标文件编制

1、本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

2、投标人应当按照本章节 “投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格证明文件》和《技术资信文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价的，是投标人的责任。

3、本采购文件中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的或采购文件要求提供相关证明的，还需后附相关证明材料），未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

5、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人没有按照本采购文件内 “投标文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

7、投标文件的签章

7.1 投标文件的签章见《前附表》；

7.2 投标文件应由投标人法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标人公章。

7.3 参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

8、投标文件的形式

8.1 投标文件的形式：见《前附表》；

8.2 “电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

8.3 “备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

9、投标文件的份数

投标文件的份数：见《前附表》。

（七）投标文件的递交

1、投标文件的上传、递交

投标文件”的上传、递交：见《前附表》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

“电子加密投标文件”解密：见《前附表》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。

3.2 投标截止时间后，投标人不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选方案。

5、投标截止期

5.1投标人应按前附表规定的时间、地点将投标文件递交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的投标文件。

5.2 采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

## 四、开标

### （一）开标形式

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。

### （二） 开标准备

1、开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2、采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自行承担。

### （三）开标流程

1、开标、开启投标文件时，电子交易平台自动提取所有投标、投标文件，提示采购组织机构和投标人按采购文件规定的方式和时间在线解密。给予投标人在线解密的时间为30分钟。

2、投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的：如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；投标人如未按规定递交备份投标文件的，视为投标文件撤回。

3、投标文件解密后，采购人及采购代理机构将对依法对投标人的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。

4、符合性审查、资信技术评审结束后，开启报价文件。

5、评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评标委员会完成评审后，通过电子交易平台向采购人及其委托的代理机构提交评审报告。同时打印纸质评审报告签署后由采购代理机构保存。

7、评审结束后，代理机构通过电子交易平台或发送邮件形式向各投标人公布中标（成交）候选投标人名单，及采购人最终确定中标或中标人名单的时间和公告方式等。

8、开标会议结束。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 资格审查

- 资格审查人员

由采购人及采购代理机构负责。

- 资格审查依据

招标文件、投标人的资格证明文件、“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果。

- 资格审查方法

1、审查投标人资格证明文件的完整性、符合性。

2、登录“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询截止投标时间前的各投标人信用记录，打印相关网页页面留存。

3、打印纸质资格审查表并签字确认。

4、采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

5、投标人提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标人资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的，相关投标人均作资格无效处理。

## 评标

（一）评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据政府采购法的相关规定履行职责。

（二）组建评标委员会

本项目评标委员会由合法组建的5人（含）以上单数组成。评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

（三）评标委员会的职责

评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（四）评审原则和评标办法

1、评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2、评审工作将依据采购文件、投标文件及采购文件中事先已列明的内容进行。

3、评标办法。本项目采用综合评分法，详见《第四章：评标办法及标准》。

（五）评审意见的争议处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

（六）评审纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标人接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

（七）评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

1、 评审前准备

1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

1.2由评审小组组长召集所有评委成员阅读采购文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

2、投标文件的初步审查、符合性审查

对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步审查，审查、评价投标文件是否符合采购文件的资信、技术、服务等实质性要求。

2.1评标委员会首先对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求（实质性响应的投标文件是指投标文件符合采购文件规定的实质性内容、条件和规定）。

### 3、投标文件的澄清、说明或补正

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的（或通过“政采云平台”在线答复），采用书面形式提交并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，30分钟内予以书面回复或确认，否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件，澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 4、投标文件的错误修正

4.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。投标人按照澄清投标文件的形式同意并确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标无效。

4.2对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（八）投标文件有下列情况之一者将视为无效：

1、资信、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（2）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）仅提交“备份投标文件”的；

（5）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

2、报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（2）投标报价出现前后不一致且不同意按照招标文件规定的方法进行修正的；

（3）投标报价具有选择性，且未注明哪个有效的；

（4）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（5）评审委员会认为投标人报价明显低于其他合格投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（6）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

3、投标人串通投标的，投标无效。

投标人有以下情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

4、法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在30分钟内进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

（九）投标文件的评估、比较、评分

1、评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见“评标办法”。

2、对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（十）修改评审结果

1、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1.1 分值汇总计算错误的；

1.2 分项评分超出评分标准范围的；

1.3 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

1.4 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

2、评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

（十一）投标人排序及推荐中标（成交）候选投标人

评标委员会根据以下规定确定投标人排名并推荐中标（成交）候选投标人。评标委员会根据各投标人的综合得分（技术资信分与报价得分之和）从高到低依次进行排名排序。特殊情形按以下原则处理：

1、综合得分相同的，按投标报价低的优先原则确定排名；

2、综合得分和投标报价均相同的，按技术资信得分从高到低确定排名；

3、综合得分、投标报价和技术资信得分均相同的由评标委员会全体成员记名投票按少数服从多数的原则确定排名。

4、根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标人为第一中标（成交）候选投标人，排名第二的为第二中标（成交）候选投标人。

（十二）起草、签署评审报告

评审结束后，评标委员会将通过“政采云平台”起草评审报告，并书面打印签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

（十三）评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（十四）废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（十五）可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1、电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2、电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3、电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4、病毒发作导致不能进行正常操作的；

5、其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 定标

（一）确定中标人。本项目由采购单位确定中标人。

（二）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位。

（三）采购人在收到评标报告后5个工作日内按照评标报告推荐的顺序确定中标人。中标候选人顺序并列的，由采购人采购小组成员集体讨论确定。

（四）采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购人和采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

采购代理机构对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因。对未中标人，告知其本人的评审得分和排序。

## 合同的授予

（一）授予合同的依据

1、采购人和采购代理机构签发的中标通知书；

2、招标文件、招标文件的修改及补充文件；

3、投标文件和询标时投标人做出的澄清、说明、纠正、承诺；

4、《中华人民共和国民法典》的规定。

（二）签署合同的要求

1、采购人与中标人按照中标通知书的规定时间、地点签订书面合同；

2、签订合同的时间必须在自中标通知书发出之日起30日内；

3、所签订的采购合同内容不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改；

4、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

5、自合同签订之日起二个工作日内，采购人应将合同进行网上公告。

（三）中标通知书

1、确定中标人后，采购人和采购代理机构将以书面形式发出中标通知书；

2、中标通知书为双方签订采购合同的依据；

3、中标人应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

4、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（四）履约保证金

不收取。

（五）合同签订

1、采购人与中标人依据招标文件和中标人的投标文件签订书面合同；

2、 采购人如不与中标人订立协议的，或者采购人、中标人订立背离实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

3、中标人如不按规定与采购人订立协议的，则采购人将取消其中标资格，并向其要求以预算金额2%额度的赔偿；

4、 中标人应当按照协议约定履行义务，完成项目各项工作，不得将中标项目违法转让（转包）给他人。

# 第四章 评标办法及标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物货物服务招标投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2022年普通国省干线交通安全设施维护政府采购项目的评标。

## 一、评标程序与方法

1、评标委员会对通过资格性检查的投标人进行符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2、澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的说明或者澄清应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3、比较与评价。评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。

## 二、综合评分法

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分15分、技术资信及其他分85分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，推荐中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。

## 评标内容及标准

（一）价格分（15分）

1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=评标基准/最终报价×15%×100

- 2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号），对小型或微型企业参加投标且投标产品（或服务）为小型或微型企业生产（提供服务）的，价格给予 20%的扣除， 用扣除后的价格参与价格评分。小型、微型企业以联合体参加投标的，联合体协议中约定，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

投标产品生产企业（提供服务的企业）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业规定为小型、微型企业。投标文件中必须提供《中小企业声明函》；

符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

3、残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

3.1残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

3.2 同时提供以下所有证明材料的供应商被认定为残疾人福利性单位：

① 提供《残疾人福利性单位声明函》；

② 提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

4、监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的供应商被认定为监狱企业：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

- 技术、商务、资信及其他分（85分）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求响应性10分 | 投标人全部响应招标文件第二章《招标需求》的得10分，实质性指标负偏离的，响应文件无效；可偏离指标负偏离的，每项扣1分，扣完本项得分为止。 以技术响应表、商务响应表为准。 |
| 2 | 日常维护方案（12分） | 1、项目要求明确，日常维护方案设置合理得，1-4分； 2、维护方案符合行业规则，维护保养流程得当，1-4分； 3、维护方案措施突出重点难点，1-4分； |
| 3 | 施工所用原材料的综合评价（7分） | 1、按照投标人承诺使用的标线涂料、钢材、反光膜、铝材的第三方权威机构出具的检测报告，每提供1个1分，最高4分。 2、原材料供应商的质量承诺情况，提供原材料质量承诺函得0-3分。 |
| 4 | 施工安装方案和措施（8分） | - 标线清除及施划的方案和措施，投入的设备、技术手段等，0-2分 2、护栏安装的方案和措施，投入的设备、技术手段等，0-2分 3、标志标牌的方案和措施，投入的设备、技术手段等，0-2分 4、其它交安设施制作、基础施工、安装方法和措施，技术手段等。0-2分 |
| 5 | 安全管理、事故应急预案、交通管理方案及质量保证措施（14分） | 1、安全管理 1.1根据投标人提供的安全管理方案和措施合理性、可行性 等方面比较打分，0-2分； 1.2拟投入本项目人员具有安全生产考核合格证书（C证）的，每个人得1分，最多得2分。 （提供证书，并提供人员近2个月的社保缴纳证明，聘用企业名称应与投标人名称一致）。 |
|  |  | 2、交通管理方案 提供详细的交通管理方案，项目实施期间交通安全设施配置完善、具有对行车行人保障措施的完整的得2-4分，不完善不完整得0-2分 |
|  |  | 3、事故应急预案 投标人提供详细事故应急预案是否符合项目实际需求，未提供方案不得分，0-3分； |
|  |  | 4、质量保证措施 投标人提供维修质量保证措施是否符合项目实际、是否符合行业技术标准，0-3分 |
| 6 | 在服务过程中与采购单位的协作配合执行情况（3分） | 承诺措施及合理化建议基本完整、基本可行得1分；承诺措施及合理化建议完整详细、合理可行、操作性强、符合本项目现行实际情况的要求，酌情加分，最多可加2分；承诺措施及合理化建议不可行，与本项目不符得0分。 |
| 7 | 投标人提出的对采购项目有建设性的意见和建议（3分） | 意见和建议基本完整、基本可行得1分；意见和建议完整详细、合理可行、操作性强、符合本项目现行实际情况的要求，酌情加分，最多可加2分；承诺措施及合理化建议不可行，与本项目不符得0分。 |
| 8 | 项目负责人（7分） | - 项目负责人须具有工程师及以上技术职称，并具有企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）的得2分。 - 项目负责人具有高级工程师及以上技术职称的得1分。 - （提供证书，并提供人员近3个月中任意一个月的社保缴纳证明，安全生产考核合格证书上的聘用企业名称应与投标人名称一致）。 |
|  |  | 2、自2020年1月1日以来（合同签订时间为准），项目负责人承担过完成的类似项目（交安设施维护）的，每提供一个合同得2分，最多得4分。（提供项目负责人担任类似项目的项目负责人或项目副经理或项目总工的合同，如合同中均未体现人员姓名、任职的，则还须提供采购人出具的证明材料。） |
| 9 | 主要维修设备（12分） | （1）供应商为本项目提供1台打桩机得1分，最高2分； （2）供应商为本项目提供1台登高车得1分，最高1分； （3）供应商为本项目提供 1台吊车得1分，最高2分； （4）供应商为本项目提供 1台装载车得1分，最高1分； （5）供应商为本项目提供标线施划清洗设备得1分，最高1分； （6）供应商为本项目提供1辆工具车得1分，最高2分。 （7）除以上设备外供应商认为可以为本项目提供其他机械设备的，数量、性能、全面性比较评分，设备齐全的得2-3分，设备一般的得1-2分，设备欠缺的得0-1分。 上述设备租赁或自有均可。自有设备提供购买发票，租赁设备提供租赁合同及产权人的购买发票。并附机械设备实物照片彩图（网站下载图片不予采纳）。 |
| 10 | 类似业绩（1分） | 自2020年1月1日以来（合同签订时间为准），投标人承担过完成的类似项目（交安设施维护）。每提供一个得0.5分，最高得1分。 同时提供中标通知书和合同复印件。 |
| 11 | 服务响应时间（3分） | 根据投标人承诺突发事件、恶劣天气的现场响应时间：投标人承诺0.5小时响应的得3分，1小时响应的得2分，2小时响应的得1分，超过2小时的，本项不得分。 |
| 12 | 服务承诺（5分） | 投标人承诺的服务方式符合项目需求的得0-1分 投标人承诺物料准备充足的得0-2分 投标人承诺能提供更好服务的得0-2分： |
| 注 | 以上涉及评分提供的证书等证明文件均需加盖CA签章，投标人提供虚假材料的，后果自负。 |  |

（三）分值计算

- 价格分

调整错误后按评分细则中的公式计算。

2、技术、商务资信及其他分

技术、商务资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

3、综合得分

投标人评标综合得分=技术、商务资信及其他分+价格得分

评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

## 四、监督管理

本项目评审全程录音录像，监督管理部门为安吉县财政局。

# 第五章 合同主要条款

项目名称：

项目编号：

甲方：                              乙方：

甲乙双方根据安吉精诚采购代理有限公司关于              的结果，甲乙双方本着既严格执行国家有关政策，又兼顾双方利益的原则，经协商，特签订本合同书。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：___________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币  △元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

2. 质保金            元。（履约保证金在中标投标人按合同约定交货验收合格后自行转为质保金）

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、货款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日百分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的每日百分之一违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报安吉县公共资源交易中心政府采购分中心及政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；采购代理公司和采购监管部门各执一份。

甲方：                                         乙方：

地址：                                         地址：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

联系方式：                                     联系方式：

开户行：                                       开户行：

账号：                                         账号：

签字日期：      年   月   日                   签字日期：      年   月   日

# 第六章  投标文件的格式

## 一、资格证明文件格式

1、资格证明文件封面格式：

×××（投标人名称）

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签名或盖章：

年  月  日

2、目录

- 投标资格声明书；

- 营业执照副本复印件；

- 安全生产许可证和公路交通工程专业承包公路安全设施分项二级及以上资质；

- 投标人最近依法缴纳税收的完税凭证复印件或者不征（免征）税收证明书或承诺书或承诺函；

- 投标人最近依法缴纳社保费的凭证复印件或者不征（免征）社保费证明书或承诺书或承诺函；

3、投标资格声明书格式：

投标资格声明书

致：安吉县公路与运输管理中心:

安吉精诚采购代理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我                  （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标项目的服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方承诺已经具备招标文件规定的参加本项目政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）至本项目投标截止时间前，我方未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）我方具有             资质；

4、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

法定代表人签字：

投标人全称（盖章）：

年    月    日

说明：重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

## 二、技术资信文件格式

1、技术资信文件封面格式：

×××（投标人名称）

技术资信文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签名或盖章：

年  月  日

3、目录

- 投标函（格式见第六章）；

- 营业执照副本三证合一或五证合一的复印件；

- 投标单位情况表（格式见第六章）；

- 法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

- 体系认证等可予以加分的证明材料（按评分要求提供）；

- 售后服务承诺情况；

- 服务响应时间；

- 同类项目实施情况一览表（格式见第六章）；

- 距采购人最近的服务网点情况表（格式见第六章）；

- 商务响应表（格式见第六章）；

- 日常维护方案

- 施工所用原材料的综合评价

- 施工安装方案和措施

- 安全管理、事故应急预案、交通管理方案及质量保证措施

- 在服务过程中与采购单位的协作配合执行情况

- 投标人提出的对采购项目有建设性的意见和建议

- 主要维修设备情况；

- 技术响应表（格式见第六章）；

- 项目实施人员一览表（格式见第六章）；

- 根据评分表及项目需求情况，自行添加相关表格及资料；

4、投标函格式

投 标 函

致：安吉县公路与运输管理中心：

安吉精诚采购代理有限公司：

根据已收到贵方的招标文件编号JCGK2022-010的《2022年普通国省干线交通安全设施维护政府采购项目》招标文件，正式授权下述签字人：（姓名和职务）为我公司在职职工，代表投标人（即投标单位），按招标文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我单位已详细审核全部招标文件，包括招标文件、招标文件的补充、修改通知、投标答疑纪要的所有内容，均没有异议。在完全理解和接受的前提下，完全知道必须放弃因含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权利;

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 90个日历天；

4. 我单位同意提供采购人和采购代理机构可能另外要求的与其招标有关的任何数据或资料；

5. 我单位同意按照招标文件中规定的服务期限如期提供服务；

6. 我单位保证所供服务项目质量符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7. 我单位同意所提交的投标文件在招标有效期内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束；

8. 除非另外达成协议并生效，招标文件、招标文件补充、修改通知、技术规范、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

9. 与本次投标有关的一切正式往来函件信息如下：

通信地址：                                 电子邮箱：

邮编：                  电话：                 传真：

开户银行：                         银行帐号：

投标人代表姓名 _______ ____  职务：

法定代表人签字：

投标人全称（公章）：

日 期：

5、法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

致安吉县公路与运输管理中心：

安吉精诚采购代理有限公司：

姓名                     ，性别         ，职务       ，是                的法定代表人。联系电话         传真            通讯地址：              。

特此证明

投标人全称：（公章）

日期：        年      月      日

---------------------------------------------------------------------------------

法定代表人身份证复印件黏贴处

6、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明: 我             （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                    （姓名）身份证号：           为我公司授权代表，以本公司的名义参加  安吉县公路与运输管理中心的2022年普通国省干线交通安全设施维护政府采购项目的投标活动。授权代表在开标、询标、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表（签字）：       　　　     性  别：    　　　  年  龄：

身份证号：

部    门：       　　　　　    职   务：

投标人 (盖章)：

法定代表人(签字)：

年      月      日

被授权人身份证复印件黏贴处

7、投标单位情况表格式：

投标单位情况表

项目名称：                                                         项目编号：

| 投标单位（盖章） |  |  | 注册时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 资质 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 项目经理 |  |  | 电话 |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |  |
| 可从事业务范围 |  |  |  |  |  |
| 公司简介 |  |  |  |  |  |

注：除此表外，可另附文字和资料加以说明。

投标人全称：（盖章）

授权代表或法定代表人签名：

年     月    日

8、同类项目实施情况一览表格式

投标人同类项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目服务时间 | 采购人名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月    日

注：1、按评分标准提供。

9、商务响应表格式:

商务响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人全称（盖章）：                             年    月　 日

注：按招标文件第二章要求列表，投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

10、维修设备配置清单格式

设备清单

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 设备（或材料）名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表格应提供所需设备或材料的详细资料，行数不够，请自行添加。

授权代表签名：

投标人盖章：                                 年  月  日

11、技术响应表格式

技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：

2022年    月    日

注：按招标文件第二章要求列表，投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- 12、项目实施人员情况表格式

项目实施人员情况表

项目名称：                项目编号：

| 姓 名 | 本项目拟任 岗 位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 职 称与证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月    日

注：1、按评分标准细则提供。

13、项目负责人简历表格式

项目负责人简历表

项目名称：                项目编号：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 工程质量 |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月    日

注：后附符合招标文件要求的项目负责人有效的资质证书或业绩证明材料。

## 三、报价文件格式

1、报价文件封面格式：

×××（投标人名称）

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签名或盖章：

年  月  日

2、目录

开标一览表 ；

中小企业声明函；

残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位）；

提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件

监狱企业相关证明材料（如投标人为监狱企业）： 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人针对报价的说明或证明材料。

投标人需要说明的其他文件和说明。

3、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                                          金额单位：元

| 序号 | 名称 | 报价折扣 % | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 小写： % 大写：百分之 |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：_____年___月___日

注：

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 本开标一览表报价与电子交易系统提交的报价不一致的，以本开标一览表报价为准。

投标人（盖章）：

授权代理人（签字）：

年  月  日

5、小微企业声明函：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。为本项目提供服务的企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的所属行业分类为建筑业。

2、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业

营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业

从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业;从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业

营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业;营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业;营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业

从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业;从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业;从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业

从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业;从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业;从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。

（七）仓储业

从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业

从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业

从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业

从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营

营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理

从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业

从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业

从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业声明函

（非监狱企业不用提供）

（采购人名称）：

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

1.本公司为监狱企业的证明材料如下：

（1）                   附：                                          。

（2）                   附：                                          。

2.本公司参加_（采购人名称）单位的（项目名称）采购活动。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1）本声明函为监狱企业填写。

2）后附相关部门认定盖章认定证明文件且有效期内。

供 应 商 公 章：

法定代表人签字：

日          期：

6、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或授权委托人：	（签字或盖章）

投标人：	（盖章）

日	期：

提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

五、其他文书、文件格式

评分表格式（评分内容参见第四章）

采购项目评分表

投标人名称：

项目编号：

| 评标内容及分值 |  | 供应商自评栏 |  |  | 专家评定栏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应 程度 | 响应文件页码 | 自评分 | 专家 评定分 | 偏离 情况 | 扣分 理由 |
| 价格分（ 分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |

本表格需参照第四章评分条款，认真填写，并附在技术资信文件目录后，方便评委评分时核对

采购文件无格式但需要提供的资料或者影响投标人得分以及资格认定的资料请投标人另行自拟添加。