安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综

合治理项目设计政府采购项目

竞

争

性

磋

商

文

件

| 采购代理机构签字盖章 | 采购人签字盖章 |
| --- | --- |
| 拟稿人： 审核人： |  |

项目编号：AJJXCS2020-057

采购项目：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目

采 购 人：安吉县水利局

采购代理机构：安吉匠心工程咨询有限责任公司

采购类型：分散采购委托代理

2020年10月

目   录

第一章    竞争性磋商公告	3

第二章      供应商须知	6

前 附 表	6

一、适用范围	8

二、定义	8

三、供应商的资格要求	9

四、磋商费用	9

五、竞争性磋商报价	9

六、保证金	9

七、履约保证金	9

八、磋商文件有效期	9

九、响应文件的组成	9

十、响应文件编制	10

十一、响应文件的上传和递交	11

十二、电子加密响应文件的解密和异常情况处理	11

十三、无效响应文件	11

十四、废标情形	12

十五、竞争性磋商文件答疑：	12

十六、确定成交供应商方法：	13

十七、授予合同	13

第三章  磋商项目服务范围及要求	14

一、	项目概况	14

二、	本项目区位及本项目设计地点、范围：	14

三、	设计内容	15

四、	设计要求	15

五、	设计依据	15

六、	建设任务与规模	16

七、	成交后提供设计文件的相关要求	17

八、	后续服务要求	18

九、	人员要求：	18

十、	设计周期：	18

十一、	服务要求：	19

十二、	履约保证金：	19

十三、	专利及知识产权：	19

十四、	其他事项：	19

十五、	项目工程施工期：	20

十六、	商务要求表	20

第四章  磋商原则和程序	21

一  开标	21

二  磋商小组	21

三  竞争性磋商原则与方法	21

四  磋商程序	21

五、磋商文件的澄清	22

六、确定供应商办法	22

七、综合评分法	23

八、资格审查	26

九、 成交通知、授予合同	26

第五章 合同主要条款	27

第六章  响应文件格式	32

磋 商 声 明 书	35

初 次 报 价 表	36

# 第一章    竞争性磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，安吉匠心工程咨询有限责任公司受安吉县水利局的委托，就《安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目》进行竞争性磋商，欢迎国内合格的供应商前来磋商。

一、磋商项目编号：AJJXCS2020-057

二、磋商项目：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目

三、采购组织类型：分散采购委托代理

四、采购方式：竞争性磋商

五、磋商项目概况：

| 序号 | 名称 | 服务内容及要求 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计 | 1、项目情况：以小流域为单元，在全面规划的基础上，合理安排各业用地，布置各种水土保持措施，使之互相协调，互相促进，形成综合的防治措施体系。为更好地创建“中国最美县域”，提升生态环境质量，创造美好的生活环境添砖加瓦。 2、本项目为后山坞片区。其中，后山坞小流域水土流失综合治理项目区面积 47.28 k㎡，共涉及后山坞、外赓、围墙、平阳等4条小流域，水土流失面积14.80k㎡，工程估算总投资1500万元。项目实施后，新增水土流失治理面积不小于14.20 k㎡，治理度不低于85%。 3、设计内容：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理的实施方案（方案内容达到初步设计的深度，含投资概算、送审稿编制、方案评审会以及报批稿的编制等工作）、施工图设计及施工现场设计效果全程把控、施工现场的施工期配合服务（含现场勘察、验收设计技术总结报告等）。 4、工期：合同签订后60天内提交实施方案的送审稿（方案内容达到初步设计深度）；实施方案审核通过后10天内提交报批稿；报批稿审查通过后20天内完成施工图设计（工程量清单编制），通过施工图会审；整个服务期延续至施工结束，同时工期应满足上级主管部门的总体要求。 | 70.00万元 |
| 注：1、本项目采购预算价为70.00万元，投标供应商投标报价不得超预算价。 2、所有投标供应商的投标响应文件不予退还，实施方案及其设计理念在本项目的使用权归采购人所有。采购人有权在工程建设中使用或局部参考本采购项目所有投标供应商提供的方案，并根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。 3、磋商报价应包括：设计费、人工费、差旅费、采集费、勘查费、税金、及招标代理费等一切费用。 5、具体服务要求详见磋商文件。 |  |  |  |

六、供应商资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定：供应商应具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的企业；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、至本项目响应截止时间前，供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果为准）；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标；

4、供应商须具有水利行业设计乙级及以上资质。

5、本项目接受联合体投标，禁止转包。

七、磋商文件获取:

1、获取时间：2020年10月16日至2020年10月29日，本项目采购文件实行“政府采购云平台”在线免费获取，不提供采购文件纸质版。供应商获取采购文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、获取地点：

（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html），咨询电话：400-881-7190；

3、获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）；

4、供应商获取采购文件时须提交的文件资料：无；

5、提示：招标公告附件内的采购文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

6、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

八、响应文件递交截止时间：2020年10月29日下午14:00时。

响应文件递交地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。

九、磋商时间：2020年10月29日下午14:00时整。

磋商地点：通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应。

十、投标保证金：

本次磋商保证金为人民币  0  元。

十一、本次采购有关信息刊登在：

浙江政府采购网  http：//www.zjzfcg.gov.cn／

安吉县公共资源交易网  http：//www.ajztb.com／

十二、在线投标响应（电子投标）说明：

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；

3、供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（EMS邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

十三、质疑和投诉：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。

3、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告规定的期限内提出。

4、质疑受理地点及联系人。安吉匠心工程咨询有限责任公司（浙江省安吉县昌硕街道天目路531号），联系人  郎正   0572-5210252。

十四、本项目执行的政府采购政策：

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

十五、其他事项：

1、本项目资格后审。

2、本项目代理服务费由成交供应商支付。

3、《CA 申领操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html。

4、《CA 管理操作指南》：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html。

5、本采购项目成交供应商与采购单位签订的政府采购合同适用于浙江省政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅《安吉财政“政采贷”办理指引》。网址：https://mp.weixin.qq.com/s/FxzZ-CGhtaDj0aORl7XnqQ。

十六、采购人、采购监管机构的名称、地址和联系方式。

1、采购人：安吉县水利局

联系人：杨思思          联系电话：0572-5035342

2、采购代理机构：安吉匠心工程咨询有限责任公司

联系人：马燕           联系电话：0572-5210291       0572-5210322

地址：浙江省安吉县昌硕街道天目中路531号

3、政府采购行政监管及投诉受理部门：安吉县财政局

联系人：李雯            联系电话：0572-5302207

地址：浙江省安吉县递铺镇胜利东路308号

安吉县水利局

安吉匠心工程咨询有限责任公司

2020年10月16日

# 第二章      供应商须知

## 前 附 表

| 序号 | 内容/要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目 项目编号：AJJXCS2020-057 |
| 2 | 采购数量及单位：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计1项 |
| 3 | 磋商报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 3、采购代理费用由成交供应商支付，本项目代理费按成交价1.5%计收。结算方式时间为： 成交供应商在领取成交通知书前，以转账、银行汇票或现金缴入代理公司账户为准 。账户信息如下： 账户名称：安吉匠心工程咨询有限责任公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司安吉支行营业部 帐 号：33050164712700000706 |
| 4 | 磋商保证金：本项目磋商保证金为人民币 0 元。 |
| 5 | 质疑和投诉： 1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2、供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 3、质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。 4、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告规定的期限内提出。 5、质疑受理地点及联系人。安吉匠心工程咨询有限责任公司（浙江省安吉县昌硕街道天目路531号），联系人 郎正 0572-5210252。 |
| 6 | 现场踏勘： 不集中组织。投标供应商可自行前往对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。踏勘现场所发生的费用由投标供应商自己承担。如投标供应商未进行现场探勘而引起的投标失误、合同签订失误等责任由投标供应商自行承担。 |
| 7 | 磋商响应文件组成（份数）： 磋商响应文件分商务文件、技术文件两部分。 （1）“电子加密响应文件”：在线上传递交一份。 （2）“备份响应文件”：密封包装后投标截止时间前递交一份（邮寄地址：安吉匠心工程咨询有限责任公司（浙江省安吉县昌硕街道天目路531号）； 联系人：马燕 联系电话：0572-5210291）。 因目前“电子投标“刚上线，为防止意外发后，要求供应商递交电子加密响应文件、备份响应文件。 |
| 8 | 磋商响应文件编制： 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密响应文件 |
| 9 | 磋商响应文件签章：电子签章。 |
| 10 | 磋商响应文件的形式： ☑电子响应文件（包括“电子加密响应文件”和“备份响应文件”，在响应文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密响应文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的响应文件。 （2）“备份响应文件”是指与“电子加密响应文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份响应文件视为无效备份响应文件。 |
| 11 | 磋商响应文件的上传和递交： （1）“电子加密响应文件”的上传、递交： a、供应商应在投标截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b、“电子加密响应文件”成功上传递交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 （2）“备份响应文件”的密封包装、递交： a、供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密响应文件”的上传递交后，在投标截止时间前递交以介质（U 盘）存储的 “备份响应文件”（一份）； b、“备份响应文件”应当密封包装，并在包装上标注项目名称、供应商名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“备份响应文件”将不予接收； c、通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”已按时解密的，“备份响应文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份响应文件”而未将“电子加密响应文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | 电子加密响应文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 递交响应文件截止时间及地点： 2020年10月29日下午14:00时前（北京时间）； 安吉县公共资源交易中心开标室（浙江省安吉县天荒坪南路99号商会大厦A座7楼开标室（天荒坪南路与穆王东路交叉口）)。逾期送达或未密封的投标文件将不予受理。 |
| 14 | 磋商时间及地点： 2020年10月29日下午14:00时整（北京时间）； 安吉县公共资源交易中心开标室（浙江省安吉县天荒坪南路99号商会大厦A座7楼开标室（天荒坪南路与穆王东路交叉口）)。 |
| 15 | 评标办法：详见本磋商文件第四章 |
| 16 | 信息刊登媒体： 浙江政府采购网 httP：//www.zjzfcg.gov.cn／ 安吉县公共资源交易网 httP：//www.ajztb.com／ |
| 17 | 成交通知书： 采购人确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，同时在上述网站发布成交公告。 |
| 18 | 签订合同：成交通知书发出后30天内与采购人（安吉县水利局）签订合同。 |
| 19 | 采购资金来源：政府资金，已落实 |
| 20 | 付款方式：县国库支付中心支付。 |
| 21 | 磋商响应文件有效期：90天 |
| 22 | 供应商注册： 未注册加入“浙江省政府采购供应商库”的供应商，应当按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定进行注册登记（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）。一旦被确定为成交候选供应商的，应当在发出成交通知书前按规定进行注册申请，否则，采购人将拒绝向其发出成交通知书。 |
| 23 | 信用记录查询：按财库【2016】125号文件执行 查询渠道：信用中国、中国政府采购网。 至本项目响应截止时间前，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果为准），其投标将被拒绝。 |
| 24 | 解释：本磋商文件的解释权属于招标采购单位 |
| 25 | 其他要求： 供应商应将“备份响应文件”密封包装后（邮寄形式）在 2020 年10月29日下午14:00（北京时间）前递交一份（邮寄地址：浙江省安吉县昌硕街道天目路531号，联系人：马燕， 联系电话：0572-5210291），逾期寄达或未按要求密封将被拒收。 |

- 一、适用范围

仅适用于本次竞争性磋商采购所叙述的工程、货物和服务（小流域水土流失综合治理设计）。

- 二、定义

1、“采购人”系指安吉县水利局。

2、“采购代理机构”系指安吉匠心工程咨询有限责任公司。

3、“招标采购单位”系指组织本次磋商的“采购人”和“采购代理机构”

4、“供应商”系指向采购代理机构提交磋商电子响应文件的供应商。

5、“工程、货物和服务”系指按竞争性磋商文件要求的工程、货物和服务（小流域水土流失综合治理设计）。

- 三、供应商的资格要求

符合竞争性磋商公告第六条供应商资格要求。

- 四、磋商费用

无论竞争性磋商过程和结果如何，供应商自行承担与磋商响应有关的全部费用。

- 五、竞争性磋商报价

1、竞争性磋商报价以人民币进行报价，以人民币为结算货币。

2、供应商应按竞争性磋商文件的要求认真填写相应材料，磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

▲3、磋商报价是履行合同的最终价格，即完成本项目采购内容和要求所产生的所有费用。磋商报价应包括：设计费、人工费、差旅费、采集费、勘查费、税金、及招标代理费等一切费用。

4、供应商应充分考虑因各种原因可能发生的费用。对没有填报的费用，采购人认为所有费用已包含在总价中，除合同条款另有规定外，不得进行调整。

- 六、保证金

1、本项目磋商保证金为   0  元。

2、有下列情形之一的投标供应商承担相应的经济和法律责任：

1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5）采购文件规定的其他情形。

- 七、履约保证金

本项目履约保证金为   0   元。

- 八、磋商文件有效期

1、响应文件从磋商之日起，有效期为90天。

2、特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。

- 九、响应文件的组成

1、供应商应仔细阅读竞争性磋商文件中的所有内容，按照磋商文件及采购服务的要求，详细编制响应文件，并对磋商文件的要求做出实质上的响应。未实质上响应的响应文件将可能导致被拒绝，但允许报价在满足并优于采购要求的前提下出现的微小差异。

2、供应商必须按竞争性磋商文件的要求提供相关技术文件、资料，包括采用的计量单位，并保证响应文件的正确性和真实性，响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其磋商的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

3、响应文件的组成

3.1商务文件

- 磋商声明书（格式见第六章）；

- 初次报价表（格式见第六章）；

- 报价明细表（格式见第六章）；

- 有效的营业执照三证合一或五证合一的副本复印件；

- 最近一个季度依法缴纳税的完税凭证复印件或《不征免征税收证明书》；

- 最近一个季度依法缴纳社保费的凭证复印件或《不征免征社保费证明书》；

- 供应商须具有水利行业设计乙级及以上资质；

- 法定代表人身份证明书和法定代表人授权书（格式见第六章） ；

- 荣誉、信誉证书及奖项复印件及获奖情况复印件（如有，原件备查）；

- 供应商情况一览表（格式见第六章）；

- 商务响应表（格式见第六章）；

- 供应商同类项目（业绩）实施情况一览表（格式见第六章）；

- 中小微企业声明函（格式见第六章）；

- 残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

- 监狱企业相关证明材料（如投标人为监狱企业）；

- 政府采购政策情况表（格式见第六章）；

- 供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- 供应商认为应该说明的其他文件和资料；

- 根据评分表及项目需求情况，自行添加（或删除）相关表格及资料。

3.2技术文件

- 投标供应商提供的本项目设计方案（含必要的图纸）；

- 本项目重点及难点分析；

- 项目实施进度计划及控制措施；

- 服务网点及服务承诺；

- 投入本项目服务工作人员一览表；

- 投入本项目相关负责人一览表；

- 投标人对本项目的合理化建议、与措施；

- 投标人需要说明的其他文件和说明；

- 根据评分表及项目需求情况，自行添加（或删除）相关表格及资料。

以上磋商响应文件组成内容的复印件均须加盖供应商电子公章

- 十、响应文件编制

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本磋商文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密响应文件。

2、供应商应当按照本章节 “响应文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制响应文件。

3、本文件《响应文件的组成》中有提供格式的，供应商可参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并参照格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《响应文件的组成》未提供格式的，请各供应商自行拟定格式，并加盖单位电子公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4、响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5、响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

6、供应商没有按照本章节“响应文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读磋商文件，或者没有对磋商文件在各方面的要求作出实质性响应是供应商的风险，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

- 十一、响应文件的上传和递交

1、响应文件的上传、递交：见《前附表》。

2、响应文件的补充和修改：

供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《响应文件》。

3、响应文件填写字迹必须清楚、工整，对在响应文件中的不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

4、供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其响应文件将作无效标处理。与“电子加密响应文件”同时生成的“备份响应文件”不是投标备选（替代）方案。

- 十二、电子加密响应文件的解密和异常情况处理

（1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份响应文件”的，以“备份响应文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份响应文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效），否则视为响应文件撤回。

（3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

- 十三、无效响应文件

发生下列情况之一的响应文件被视为无效：

1、投标响应文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

2、供应商仅递交了“备份响应文件”而未将电子加密响应文件上传至“政府采购云平台”的；

3、未按照磋商文件规定的要求密封、签署、盖章、装订的；

4、不具备磋商文件中规定的资格条件要求的；

5、供应商提交两份或两份以上内容不同的投标响应文件，或在一份投标响应文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

6、投标响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限，采购人不能接受的；

7、投标响应文件载明的采购项目磋商有效期、服务质保期少于磋商文件规定期限的；

8、投标响应文件未响应磋商文件规定的付款方式的；

9、投标响应文件提供的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

10、投标响应文件提供载明的验收标准和方法等不符合国家规定及磋商文件要求的；

11、投标响应文件字迹模糊辨认不清的（磋商小组一致认为难以确认）；

12、提供不真实资料的；

13、不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求（磋商小组一致认定）的；

14、投标响应文件提供的服务设计方案技术指标、参数等存在实质性偏离（磋商小组一致认定）的；

15、法律、法规、规章及省级以上规范性文件等规定的其他情形；

16、投标报价超过采购预算价的（本项目采购预算价为70.00万元）。

- 十四、废标情形

在磋商中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）相关条款的除外）；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、供应商的报价均超采购预算的，采购人不能支付的；

5、法律、法规、规章等规定的其他情形除外；

- 十五、竞争性磋商文件答疑：

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2、供应商认为采购文件、采购过程、成交或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

3、质疑和投诉需按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，范本在浙江政府采购网中“下载专区”内下载，质疑时供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。

4、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告规定的期限内提出。

5、质疑受理地点及联系人。安吉匠心工程咨询有限责任公司（浙江省安吉县昌硕街道天目路531号），联系人  马燕  0572-5210291。

- 十六、确定成交供应商方法：

在质量与服务均能满足采购项目要求的前提下，以综合得分由高到低的原则确定成交候选供应商， 详细的磋商程序见竞争性磋商文件第四章内容。

- 十七、授予合同

1. 授予合同的依据

1.1、招标采购单位签发的成交通知书；

1.2、磋商文件、磋商文件的修改及补充通知（函）；

1.3、响应文件和磋商时供应商作出的书面澄清、说明、纠正、承诺等；

2. 合同签订

2.1、成交供应商与采购人应按成交通知书中规定的时间、地点签订合同，否则应承担相应的法律责任。

2.2、磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件和承诺均为合同附件。

2.3、采购人与成交供应商将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据磋商文件和成交供应商的响应文件签订书面合同。

2.4、采购人如不与成交供应商订立合同，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，由政府有关部门责令改正，同时依法承担相应法律责任；

2.5、成交供应商如不按规定与采购人订立合同，则招标采购单位将废除授标，给招标采购单位造成损失的予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

2.6、成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目各项工作，不得将成交项目违法转让（转包）给他人；

2.7、如果成交供应商未能遵守上述2.5条的规定，则可取消其成交资格，并承担相应经济和法律责任。在此情况下，可将合同授予排序在成交供应商之后的第一位成交候选供应商。

2.8、自合同签订之日起七个工作日内，成交供应商需将合同副本分别送采购人和采购代理机构备案。

3. 履约保证金

本项目履约保证金为人民币 0元。

# 第三章  磋商项目服务范围及要求

本技术（服务）要求适用于《安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目》的采购，是采购人为该项目的投标供应商提出的技术（服务）规范要求，为供应商完成电子投标响应文件的依据。本章所提出的内容为本项目的最低要求，投标供应商必须认真阅读以下内容，以免造成磋商损失。

## 项目概况

1、项目编号：AJJXCS2020-057

2、项目名称：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目

3、采购内容：

| 序号 | 名称 | 服务内容及要求 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计 | 1、项目情况：以小流域为单元，在全面规划的基础上，合理安排各业用地，布置各种水土保持措施，使之互相协调，互相促进，形成综合的防治措施体系。为更好地创建“中国最美县域”，提升生态环境质量，创造美好的生活环境添砖加瓦。 2、本项目为后山坞片区。其中，后山坞小流域水土流失综合治理项目区面积 47.28 k㎡，共涉及后山坞、外赓、围墙、平阳等4条小流域，水土流失面积14.80k㎡，工程估算总投资1500万元。项目实施后，新增水土流失治理面积不小于14.20 k㎡，治理度不低于85%。 3、设计内容：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理的实施方案（方案内容达到初步设计的深度，含投资概算、送审稿编制、方案评审会以及报批稿的编制等工作）、施工图设计及施工现场设计效果全程把控、施工现场的施工期配合服务（含现场勘察、验收设计技术总结报告等）。 4、工期：合同签订后60天内提交实施方案的送审稿（方案内容达到初步设计深度）；实施方案审核通过后10天内提交报批稿；报批稿审查通过后20天内完成施工图设计（工程量清单编制），通过施工图会审；整个服务期延续至施工结束，同时工期应满足上级主管部门的总体要求。 | 70.00万元 |
| 注：1、本项目采购预算价为70.00万元，投标供应商投标报价不得超预算价。 2、所有投标供应商的投标响应文件不予退还，实施方案及其设计理念在本项目的使用权归采购人所有。采购人有权在工程建设中使用或局部参考本采购项目所有投标供应商提供的方案，并根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。 3、磋商报价应包括：设计费、人工费、差旅费、采集费、勘查费、税金、及招标代理费等一切费用。 5、具体服务要求详见磋商文件。 |  |  |  |

## 本项目区位及本项目设计地点、范围：

1、安吉概况

安吉地处长三角经济圈的几何中心，是杭州都市经济圈重要的西北节点。东距上海市区220公里，东南距杭州市区65公里，东北距湖州市区63公里，西临安徽省宣城市100公里。安吉是全国首个国家生态县、全国首批生态文明建设试点县、国家可持续发展实验区、中国美丽乡村国家级标准化示范县、全国休闲农业与乡村旅游示范县，先后被评为全国文明县城、国家卫生县城、国家园林县城，先后荣获全国首个县级“中国人居环境奖”和“联合国人居奖”。

2、项目概况

以小流域为单元，在全面规划的基础上，合理安排各业用地，布置各种水土保持措施，使之互相协调，互相促进，形成综合的防治措施体系。为建设“中国最美县域”，提升生态环境质量，创造美好的生活环境添砖加瓦。

## 设计内容

安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理的实施方案（方案内容达到初步设计的深度，含投资概算、送审稿编制、方案评审会以及报批稿的编制等工作）、施工图设计及施工现场设计效果全程把控、施工现场的施工期配合服务（含现场勘察、验收设计技术总结报告等）。

## 设计要求

1、符合现行国家、水利部颁发现行的有关规程规范要求，并通过国家有关部门组织的审查与评审，符合工程实际施工需要。

2、工程总体布置以小流域为单元，以流域内水资源、土地资源、生物资源承载力为基础，以坡面水系为切入点，以水土流失防治为抓手，以“定位置、定数量、定典型设计”为工作思路，因地制宜、因害设防、综合治理。坚持“量力而行，集中治理，先易后难”，根据项目区水土流失分布及其自然、社会经济等现状条件，优先治理水土流失分布集中、治理难度相对较低的地区，做到工程措施与植物措施相结合，改善生态环境与发展区域经济相结合，与当地自然环境条件相符、与当地产业结构发展相符。

3、小流域治理在掌握水土流失现状和水土保持现状的基础上，采取借鉴、引进、吸收当地水土保持科研成果和综合治理经验办法，进行科学地完善、组装、配套、集成，构建项目区综合治理防护型的水土流失防治体系。根据小流域的地貌特征和水土流失规律，共布设4道防护体系，即水保林防护体系、经济林防护体系、河道防护体系和生态林防护体系。通过防护体系的建立使流域内产生水土流失区域均能因地制宜地得到相应的治理，实现水土流失治理和改善生态环境、改善人居环境的和谐统一。

4、重点针对水土流失严重，对现状种植密度较低、易产生水土流失的茶园，坡度比较陡区域，可以套种银杏、柿子、石榴、枣树、红枫、黄山栾树治理水土流失，同时对于部分坡面较缓区域布设坡面径流调控措施，同时配套生产道路布设，方便当地村民生产。

## 设计依据

1、法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（2010年第十一届全国人大常委会第十八次会议修订）；

（2）《中华人民共和国水法》（2009年第十一届全国人大常委会第十次会议修正）；

（3）《中华人民共和国森林法》（1998年第九届全国人大常委会第二次会议修正）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过）；

（5）《中华人民共和国农业法》（2002年12月28日第九届全国人大常委会第三十一次会议修正 ）；

（6）《中华人民共和国土地管理法》（2004年第十届全国人大常委会第十一次会议第二次修正）；

（7）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（1993年中华人民共和国国务院令第120号公布）；

（8）《中华人民共和国河道管理条例》（1988年国务院第七次常务会议通过，中华人民共和国国务院令第3号公布）。

2、规范标准

（1）《水土保持综合治理 技术规范》（GB/T16453.1～16453.6-2008）；

（2）《水土保持综合治理 验收规范》（GB/T15773-2008）；

（3）《水土保持综合治理 效益计算方法》（GB/T15774-2008）；

（4）《水土保持工程初步设计报告编制规程》（SL449-2009）；

（5）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）；

（6）《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）；

（7）《主要造林树种苗木质量分级》（GB 6000-1999）；

（8）《造林技术规程》（GB/T 15776-2006）；

（9）《生态公益林建设技术规程》（GB/T18377.2-2001）；

（10）《水利水电工程制图标准 水土保持制图》（SL73.6-2001）；

（11）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）；

（12）《防洪标准》（GB50201-2014）；

3、部委规章、规范性文件、技术文件及资料

（1）《浙江省水土保持条例）（2014年9月26日浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第三次会议）；

（2）《中共中央、国务院关于加快水利发展的决定》（2011年中央1号文件，2010年12月31日）；

（3）《关于加快水利改革发展的实施意见》（浙委〔2011〕30号，2011年3月16）；

（4）《浙江省水利发展“十二五”规划》（2011年10月）；

（5）《浙江省水土保持规划》（浙政函〔2015〕7号，2015年1月27号）；

（6）《关于印发〈水土保持小流域综合治理项目实施方案编写提纲〉（试行）的通知》（水保生函〔2010〕22号）；

（7）《浙江省第五次应用遥感技术普查水土流失成果报告》；

（8）《浙江生态省建设规划纲要》（浙政发〔2003〕23号）；

（9）《浙江省水土保持公报（2006-2010）》（浙江省水利厅，2010年2月7日）；

（10）《浙江省短历时暴雨》（浙江省水文勘测局，2010年4月）；

（11）《安吉县水土保持规划》（安吉县水利局，2015年3月）；

（12）其他相关技术标准、规程规范。

注：在参照以上技术标准和规范进行设计时，需以现时有效的版本为准。上述标准和规范如与国家最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家最新标准为依据。

## 建设任务与规模

安吉县后山坞、外赓、围墙、平阳等4条小流域新增水土流失治理面积14.2k㎡，小流域内水土流失总治理度达85%以上，工程估算总投资1500万元。项目建设内容包括新建护岸、拦沙坝，坡面径流调控工程，经济林套种，封育治理等。

## 成交后提供设计文件的相关要求

1、实施方案阶段

成交供应商提交实施方案送审稿后（实施方案内容应达到初步设计的深度），应按照采购人及相关行政管理部门的要求继续深化、细化。

实施方案需包括如下内容：

- 总体设计说明：包括项目背景、设计理念、设计构思、设计特点等。

- 根据评审意见修改实施方案，深化、细化。

- 确定小流域水土流失综合治理相关的技术参数要求。

- 总平面图。

- 平面图。

- 费用估算表、投资概算。

- 根据本项目设计采购的特点，自行添加实施方案设计内容及图纸。

实施方案按照各个专业间相互提交中间成果的时间作为阶段控制节点，实施方案设计过程中与采购人相关设计管理人员保持沟通。

实施方案提交形式：成交供应商提供A3纸质实施方案一式8套（具体数量由采购人根据情况而定）的送审稿（方案内容达到初步设计的深度），同时成交供应商应根据评审意见修改送审稿完成后，提供6套报批稿。实施方案正式出图前五天，以非正式的白图形式提交采购人审查，并进行充分沟通，作出必要的修改并经采购人书面认可之后才能正式出图。

2、施工图设计阶段

2.1 成果内容需包括如下内容：

  - 施工图设计总说明。

  - 根据选定的实施方案进行施工图深化设计，施工图深度满足国家的相关规定。

  - 主要包括：施工图设计总说明、主要材料（设备）清单及其他所需要的技术文件。

  - 总平面图。

  - 平面定位图。

  - 竖向图、索引图、区域详图等。

  - 配合采购人提供施工技术文件及施工技术要求等文件资料。

  - 符合施工图设计深度要求的其他相关内容及图纸。

  - 设计预算

2.2 成果提交要求：

成交供应商应派驻工程设计人员提供施工现场指导服务、随叫随到，期间费用自己承担。

成果提交形式：应在正式出图前五天，以非正式的白图形式提交采购人审查，并进行充分沟通，经过施工图会审，作出必要的修改并经采购人书面认可之后才能正式出图。

提供12套蓝图（具体数量由采购人根据情况而定）。

3、提交形式

成交供应商在成交后，向采购人提供后山坞设计文件。

## 后续服务要求

1、实施方案后续服务

1.1、配合、协助采购人完成各种基础资料的验收工作。

1.2、配合、协助采购人完成实施方案文件的审查、技术答疑、技术评审等。

2、施工图设计后续工作

2.1、成交供应商提供施工过程的技术咨询，且派遣设计师或委托相同技术资质的设计人员在施工现场指导服务（随叫随到），提供现场技术服务，同时对施工过程出现的问题或对设计修改提供相关建议并确认等相关工作。为采购人提供技术支持，设计代表在施工全过程对每一项工程进行设计质量跟踪，将典型问题、容易再犯的错误、较大事故等提前告知采购人，确保工程质量和工程的顺利进行。

2.2、成交供应商应配合采购人进行的竣工验收工作，应采购人邀请，参加本项目的竣工验收工作。

2.3、施工图审查：积极配合采购人做好设计文件的审查工作，并根据审查意见及时进行修改。

2.4、施工和监理招标：及时提供完整的施工图纸文本（及电子版本），配合采购人做好招标工作。

2.5、技术交底：施工图设计完成后，根据采购人安排的时间，及时派设计技术骨干给施工现场进行技术交底。

2.6、在施工阶段，设计人员主动到现场服务，及时解决施工中与设计有关的问题，主动提供施工期间的难点、重点工作的技术支持。根据现场实际情况，做好设计变更，一般变更1～3天由设计代表现场完成。对于重大设计变更，由专业总工程师到现场与采购人和施工单位、监理单位，共同协商，按照采购人的要求及时完成设计变更。

## 人员要求：

1、成交供应商应组建能够满足本项目服务需要的项目小组，按照工作范围、内容及服务要求完成本项目的设计工作，并按约定向采购人汇报工作进展。

2、投标供应商应在投标响应文件中明确投入本项目设计的人员基本配备，明确各节点或岗位的负责人。

## 设计周期：

1、合同签订后 60 天内提交实施方案的送审稿（方案内容达到初步设计的深度），提交采购人审查；

2、实施方案的送审稿审查通过后 10 天内提交报批稿；

3、报批稿审查通过后 20天内完成施工图设计（工程量清单编制），通过施工图会审；

4、按照采购人要求，施工现场设计效果全程把控，配合本项目施工期服务工作；

5、按照采购人要求，配合项目后续服务；

6、同时工期应满足上级主管部门的总体要求。

▲注：投标供应商在电子投标响应文件中应提供项目实施方案并明确项目的详细进度和各阶段工作计划。

## 服务要求：

1、成交供应商应根据本项目的具体情况，按照设计技术要求的规定，完成本项目的设计工作。

2、成交供应商及设计人员应对其设计负责，成交供应商应做好设计的质量管理工作，建立、健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本项目的设计质量负责。成交供应商应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致安全生产隐患或者生产安全事故的发生。采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，成交供应商应当在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

3、在设计过程中，成交供应商应配合建设单位进行各项报批图纸的准备，以确保本项目顺利实施。

4、成交供应商在进行设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如成交供应商在设计过程中发生有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由成交供应商负责，采购人均不承担责任。

5、成交供应商为实施本项工程，应参加采购人风险以外的其它有关的雇主责任保险，以使本项工程顺利进行。成交供应商应将全部保险费（如工程勘察的人身安全险和设备险等）计入合同报价中，采购人将不另行支付。

6、成交供应商在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则成交供应商应承担全部责任，并保障采购人免于承担由此造成一切损害和损失。

7、采购人向成交供应商提供的所有资料均为保密资料，成交供应商除在履行本合同下义务时可向受雇于成交供应商的相关研究人员透露外，不能在任何情况下向第三者透露。

8、采购人及咨询单位、上级主管部门对设计文件的审查并不免除中标人的责任。

9、成交供应商必须接受采购人的指示，积极配合采购人的工作。

## 履约保证金：

本项目履约保证金为   0    元。

## 专利及知识产权：

1、投标供应商需对设计文件的著作权等知识产权负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、图纸、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

2、投标供应商一旦递交投标响应文件，不论成交与否，均不退还。方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归采购人所有。

3、采购人有权在工程建设中使用或局部参考本采购项目所有投标人提供的方案，并根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。

## 其他事项：

1、▲投标报价：投标报价应包括所有为完成本项目服务所需的所有费用。磋商报价应包括：设计费、人工费、差旅费、采集费、勘查费、税金、及招标代理费等一切费用。

2、以上为采购人为本项目提出的基本服务要求，中标人应全部满足。

3、在此基础上，中标人若有其他服务承诺，也将一并执行。

4、标“▲”条款是实质性条款，投标人必须全部响应，否则投标无效。

## 项目工程施工期：

安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计施工时间为2020年至2021年。

## 商务要求表

| 工期 | 1、合同签订后 60 天内提交实施方案的送审稿（方案内容达到初步设计的深度），提交采购人审查； 2、实施方案的送审稿审查通过后 10 天内提交报批稿； 3、报批稿审查通过后 20天内完成施工图设计（工程量清单编制），通过施工图会审； 4、工期应同时满足上级主管部门的总体要求。 |
| --- | --- |
| 售后服务 | 1、配合、协助采购人完成各种基础资料的验收工作。 2、配合、协助采购人完成实施方案文件的审查、技术答疑、技术评审等。 3、成交供应商应派驻工程设计人员提供施工现场指导服务、随叫随到，期间费用自己承担。 4、配合、协助采购人有关于本项目的采购需求。 |
| ▲付款方式 | 1、在合同生效以及具备实施条件后15个工作日内支付合同金额的20%预付款； 2、提交本项目实施方案报批稿且审查通过后15个工作日内支付合同总价的40%，完成本项目施工图设计且通过会审后15个工作日内支付合同总价的30%，余款（合同总价的10%）在项目完工验收后7个工作日内支付。 2、成交供应商根据采购人需要提交的结算资料，及税务发票在审核无误后10个工作日内付清。 |
| ▲投标报价 | 磋商报价应包括：设计费、人工费、差旅费、采集费、勘查费、税金、及招标代理费等一切费用。 |
| ▲履约保证金 | 本项目履约保证金为 0 元。 |
| 安全生产要求 | 成交供应商在进行设计时，应采取相应的安全、保卫和环境保护措施，如成交供应商在设计过程中发生有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由成交供应商负责，采购人均不承担责任。 |
| ▲知识产权 | 成交供应商在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则成交供应商应承担全部责任，并保障采购人免于承担由此造成一切损害和损失。 |
| 成果版权 | 本次采购成果所有权和使用权均属于采购人。未经允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的划定成果，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。合同另有约定的，从其约定。 |

注：1、本采购磋商文件中带▲号的条款内容，为本次采购的主要条款和实质性内容，投标供应商必须全部响应，否则将作无效标处理。

2、本采购磋商文件仅对采购内容提出原则性要求，并不是详尽的要求，投标供应商有责任对服务要求符合现行的相关技术规范、标准负责。

# 第四章  磋商原则和程序

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等要求，遵循公开、公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则，制定本评审办法。

- 一  开标

1、开标形式

采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线（网络）参加。

2、开标准备

2.1 开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2 采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线（网络）参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

- 二  磋商小组

1、本项目磋商小组依法由3人（含）以上奇数的人员组成，磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

2、磋商过程应严格保密，磋商小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何磋商信息。

- 三  竞争性磋商原则与方法

1、磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商提供服务设计方案、服务水平、工期、实施方案、人员配置、公司基本情况、履约能力等进行综合分析考评。

2、磋商小组应客观、公正的对待所有供应商，对所有响应文件评价，均采用相同的程序和标准。

3、在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将废除其磋商资格。

4、在磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见，在竞争性磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员之外。

5、采购招标单位不向未成交供应商解释未成交原因，不退还响应文件。

- 四  磋商程序

1、磋商小组审核磋商响应文件。

- 磋商小组按照供应商资格、商务、技术逐项审核响应文件。

- 依据竞争性磋商文件的规定，从磋商响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2、磋商方法

2.1、按磋商项目内容与各供应商可能进行2-3轮磋商。

2.2、供应商必须派授权代表远程参与磋商活动，并保证其授权代表电话畅通、网络在线。在代理机构电话通知磋商结果前必须确保授权代理始终在岗，磋商过程中的澄清及报价等工作将以网络形式进行。如因为供应商的通信或网络原因造成的磋商失误，责任由供应商自行承担。

2.3、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。磋商的内容可能涉及产品配置、技术参数、实施方案、价格、售后服务、合同草案，采购人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应以发送电子邮件形式进行补充（网络形式进行），作为响应文件的一部分，对供应商有约束力。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

2.4、为了更好地实现采购目标，磋商小组可以修改竞争性磋商文件，对采购需求、合同草案作出实质性变动，并以网络形式通知所有参加磋商的供应商（网络形式进行）。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加磋商活动。

2.5、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新以邮件形式提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

3、磋商小组汇总并讨论审核情况，确定供应商是否继续进行磋商。

4、磋商小组在磋商结束后，要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。超过规定时间提交的报价作无效处理（报价以网络形式进行）。

5、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 五、磋商文件的澄清

1、供应商对磋商文件如有疑义的，应在规定的答疑时间内以书面形式告知采购人，以便及时对磋商文件作出澄清。

2、在磋商期间，磋商小组有权要求供应商对其提交的文件资料进行澄清。供应商应派授权代表和有关专业人员接受询问，并对有关内容进行澄清。

3、对在澄清中涉及到的商业秘密，磋商小组成员及参加磋商的有关工作人员负有保密责任。

4、磋商小组以书面形式对磋商文件作出的修改或补充，与磋商文件具有同等法律效力。

- 六、确定供应商办法

1、本项目由采购人确定成交供应商。

2、本次评审采用综合评分法，即在质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性要求且综合得分由高到低的原则确定成交候选供应商。

3、磋商结束后，磋商小组拟制评审报告。

4、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认。

5、采购人在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。

6、采购人确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构在相关网站上发布成交公告，同时发出成交通知书。

- 七、综合评分法

1、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分、技术资信商务及其他分90分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选供应商资格按评标总分由高到低顺序排列，评标总分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评标总分且最后报价相同的并列（投标供应商并列第一名的，由并列第一名的投标供应商抽签确定）。综合得分排名第一的供应商为第一成交候选供应商，综合排名第二的供应商为第二成交候选供应商，其他供应商的成交候选资格依此类推，评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

2、评分细则和内容

2.1、价格10分

1）价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100（保留两位小数）（计算以最终报价为依据）

磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），对小型或微型企业参加投标且投标产品为小型或微型企业生产的，价格给予 6%的扣除， 用扣除后的价格参与价格评分。

投标供应商被认定为小型、微型企业：

a) 提供《中小企业声明函》；

b) 提供投标供应商和投标产品生产企业在工商总局下属的小微企业名录网站的网页打印件或提供政府部门出具的相关证明文件复印件或同时提供社保缴纳名单及上一季度的财务报表复印件。

3）残疾人福利性单位视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

a） 残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

b）同时提供以下所有证明材料的投标人被认定为残疾人福利性单位：

① 提供《残疾人福利性单位声明函》；

●	② 提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

4）监狱企业视同小微企业，其产品参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。

提供以下证明材料的投标人被认定为监狱企业：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

2.2、技术、商务、资信及其他分90分

| 序号 | 评审内容及分值 | 评分细则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务、资信及其他38 分 | 供应商综合实力情况 3分 | 供应商具备中国水保学会颁发的水土保持方案编制单位水平评价3星级的得1分，4星级得2分，5星级得3分。 注：提供水平评价证书复印件加盖公章，原件备查。 |  |
| 2 |  | 供应商项目业绩及获奖情况 13分 |  | 供应商2015年1月1日（以合同签订日期为准）以来每承担一个小流域水土流失治理项目设计业绩得2分，最高得6分。 注：提供合同及实施方案（或初设）批复文件复印件，原件备查，批复文件可提供复印件。 |
|  |  |  |  | 供应商2015年1月1日（以完工验收文件印发日期为准）以来每完成一个小流域水土流失治理项目设计业绩得2分，最高得4分。 注：提供合同及完工验收文件复印件，复印件加盖公章，原件备查，完工验收文件可提供复印件。 |
|  |  |  |  | 供应商2015年1月1日（以获奖证书日期为准）以来水土保持类成果获得过省级及以上工程咨询奖的，每项得1分，最高得3分。 注：提供获奖证书复印件材料，复印件加盖公章，原件备查。 |
| 3 |  | 项目负责人能力 8分 |  | 拟派项目负责人具有水利或水土保持专业高级工程师及以上职称的得1分；具有注册土木工程师（水利水电工程水土保持）执业资格得2分；具有注册咨询工程师执业资格得2分；可累计得分，最高得5分，没有不得分。 注：提供资格证书、职称证书，投标截止日期前6个月的社保缴纳证明，复印件加盖公章，原件备查。 |
|  |  |  |  | 拟派项目负责人2015年1月1日以来（以合同签订日期为准），以项目负责人身份承担过小流域水土流失治理项目设计业绩的，每个得1分，最高得3分。 注：提供合同、实施方案（或初设）批复文件及设计报告封面与责任页复印件，复印件加盖公章，原件备查，其中批复文件可提供复印件。 |
| 4 |  | 项目组人员配置（不含项目负责人） 12分 |  | 项目组人员具有水土保持或水利行业高级工程师及以上职称的的，每人得1分，最高得3分；具有注册土木工程师（水利水电工程水土保持）执业资格的，每人得1分，最高得3分；具有注册咨询工程师执业资格的，每人得1分，最高得3分；本项累计最高得9分，没有不得分。 注：提供资格证书、职称证书，投标截止日期前6个月的社保缴纳证明，复印件加盖公章，原件备查。 |
|  |  |  |  | 项目组技术力量强，具有从事水土流失防治技术规范标准编制工作的相关经验，并参与过省级及以上水土保持技术规范、标准等编制的，每人得1分，最多得3分。 注：提供成果复印件等证明材料，复印件加盖公章，原件备查。 |
| 5 |  | 电子投标文件制作2分 |  | 根据各投标供应商的电子投标响应文件制作情况，酌情得分0-2分。 |
| 6 | 技术方案 52分 | 项目设计方案 33分 |  | 根据各投标供应商提供的技术方案定位是否合理，总体思路是否清晰，酌情得分。 优秀5-7分、良好2-5分、一般0-2分 |
|  |  |  |  | 根据各投标供应商提供的技术方案针对性是否较强，安排各业用地是否合理，酌情得分。 优秀5-7分、良好2-7分、一般0-2分 |
|  |  |  |  | 根据各投标供应商提供的技术方案布置的各种水土保持措施是否合理、整体水土保持效果是否强，酌情得分。 优秀5-7分、良好2-5分、一般0-2分 |
|  |  |  |  | 根据各投标供应商提供的整体方案设计的创意与构思是否具有前瞻性；实施方案中是否应用了新材料、新技术用于水土流失治理的；酌情得分。 优秀4-6分、良好2-4分、一般0-2分 |
|  |  |  |  | 根据各投标供应商提供的整体方案设计是否能很好的结合当地周围环境，与周围环境融合一体，是否符合小流域水土流失治理的需要。酌情得分。 优秀4-6分、良好2-4分、一般0-2分 |
| 7 |  | 项目重点、难点剖析 4分 |  | 根据各供应商针对项目重点、难点剖析的深度横向综合评定，酌情得分。 优秀3-4分、良好1-3分、一般0-1分 |
| 8 |  | 项目实施进度计划 5分 |  | 根据项目实施进度计划的合理性由评委进行横向比较综合评定，酌情得分。 优秀4-5分、良好2-4分、一般0-2分 |
| 9 |  | 针对本项目的合理化建议与措施 5分 |  | 根据针对本项目的合理化建议与措施由评委进行横向比较综合评定，酌情得分。 优秀4-5分、良好2-4分、一般0-2分 |
| 10 |  | 质量保障与服务承诺 5分 |  | 根据本项目质量保障与服务承诺由评委进行横向比较综合评定，酌情得分。 优秀4-5分、良好2-4分、一般0-2分 |

注：以上单位、人员各类证明文件（学历证明、职称证、资格证、业绩、证明等）复印件均需加盖公章，附在响应文件中，原件随带备查；提供材料不真实、不完整或伪造证明材料的，后果自负。提供的相关服务人员必须为投标供应商（本公司）的在职职工。

3、技术、资信、商务及其他分的计算

技术、资信、商务及其他分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总数算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信、商务及其他分=磋商小组成员评分合计数/磋商小组组成人员数

供应商评标综合得分=价格分+技术分+商务分+资信及其他分

4、评审方法

磋商小组根据磋商情况及各供应商服务设计方案、服务的价格、服务期、服务实施方案、人员配置、公司基本情况、履约能力等多方面进行评审。确定进入最终报价的供应商名单（网络报价）。

5、推荐成交供应商

磋商小组推荐综合得分第一名的为第一成交候选供应商，综合得分第二名的为第二成交候选供应商其他成交候选供应商……依次类推。评标总分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，评标总分且最后报价相同的并列（投标供应商并列第一名的，由并列第一名的投标供应商抽签确定）。并编写评审报告。

- 八、资格审查

1、磋商小组将对所选择的成交候选人是否有资格或能力圆满地履行合同做出进一步确认。

2、如果供应商被确定为不具备履行合同的能力，磋商小组有权拒绝推荐为成交候选供应商。在该情况下，磋商小组将考虑按同样的程序审查下一位成交候选供应商。

- 九、 成交通知、授予合同

1、本项目由采购人确定成交供应商。

2、本次评审采用综合评分法，即在质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性要求且综合得分由高到低的原则确定成交候选供应商。

3、磋商结束后，磋商小组拟制评审报告。

4、采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告交采购人确认。

5、采购人在收到评审报告后5个工作日内对评审结果进行确认。

6、采购人确定成交供应商后2个工作日内，采购代理机构在相关网站上发布成交公告，同时发出成交通知书。

7、成交供应商凭成交通知书在30天内签订合同。

8、成交供应商在规定的时间内不履行合同，按违约处理，并按有关规定承担违约责任。

9、本次招标合同与安吉县水利局签订。安吉县水利局承担验收等相关事宜。

# 第五章 合同主要条款

安吉县政府采购合同书

（仅供参考）

（本合同规定了主要格式，相关内容应根据招投标情况进一步完善）

工 程 名 称：

工 程 地 点：

合 同 编 号：

设计证书等级：

发   包   人：

设   计   人：

签 订 日 期：

发  包  人：

设  计  人：

经公开招标结果，发包人委托设计人承担                设计，经双方协商一致，签订本合同共同执行。

第一条 本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规、规章和办法。

1.3建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1设计委托书或设计招标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：国家及浙江省现行的法规、规范。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标通知书

3.3设计招标文件或设计委托书

3.4响应文件及附件

第四条  工程概况及设计内容

4.1工程概况：

4.2设计内容和阶段：

| 设计内容 | 序号 | 分项名称 | 分项面积 | 设计阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 平方公里 | 方案设计 | 施工图设计 | 施工配合 |
|  | 1 | 后山坞水土流失治理设计 |  |  |  |  |

第五条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

第六条 设计人应向发包人交付的设计阶段的设计成果、份数和提交时间：

| 序号 | 设计阶段 | 设计成果 |  |  | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最终成果文件名称 | 份数 （份） | 最终成果效果图内容 |  |
| 1 | 方案设计 | 方案沟通文本 |  |  | 合同签订后 天内提交实施方案的送审稿（方案内容达到初步设计的深度）； |
|  |  | 方案成果稿文本 |  |  | 实施方案审查通过后 天内提交报批稿； |
| 2 | 施工图设计 | 施工图图纸 |  |  | 报批稿审查通过后 天内完成施工图设计（工程量清单编制），通过施工图会审； |
| 4 | 施工配合 | 各项变更联系单 |  |  | 随项目进度，确定变更内容后7天内； |
| 5 | 其它 | 各设计阶段相关设计成果电子文件 |  |  | 整个服务期延续至施工结束。 |

注:

1. 非设计人造成的时间延误，上述成果提交日期相应顺延；

2. 发包人应当及时签收设计人交付的设计成果。有权对上述设计成果签收的签收人为：      ，

如有变动，发包人应当以书面形式通知设计人；

3. 设计人交付的本合同所涉工作成果之载体包括：文本、图纸、电子文件。设计人交付工作成果的形式包括但不限于：直接送达、网络传输和邮寄等；

4. 交付各阶段设计成果时，如发包人要求成果文件超过本表份数，则超过部分另收成本费（仅指制作成本），可详细说明收费的单价。

第七条 本合同设计收费

本合同设计收费（大写）           元人民币。设计费按合同生效、方案设计、施工图设计、施工配合 四个阶段分期支付，设计费支付进度详见下表：

| 设计阶段(收费比例) | 付费次序 | 占总设计费% | 付费额 （万元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同生效以及具备实施条件 | 第一次付费 | 20% |  | 在合同生效以及具备实施条件后15个工作日内支付合同金额的20%预付款； |
| 方案设计（40%） | 第二次付费 | 40% |  | 提交本项目实施方案报批稿且审查通过后15个工作日内支付合同总价的40%。 |
| 施工图设计（30%） | 第三次付费 | 30% |  | 完成本项目施工图设计且通过会审后15个工作日内支付合同总价的30%。 |
| 施工配合（10%） | 第四次付费 | 10% |  | 余款（合同总价的10%）在项目完工验收后7个工作日内支付。 |

说明：

1. 合同签订后，设计人收到的预付款抵作设计费（如有）。

2. 发包人应按上述规定的付费金额和付费时间向设计人支付设计费。如发包人未能按照约定的时间向设计人支付相应金额，设计人有权暂停下一步的设计工作，并有权暂停设计配合服务包括暂停出席项目相关的会议。

3.以上费用包含免费配合发包人进行各项清单编制和建材选样工作；

第八条 双方责任

8.1发包人责任：

8.1.1发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家及地方标准和技术规定进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限5天以上，且确实对设计进度产生影响的，设计人按合同规定交付设计文件的时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

8.1.3发包人变更已认可的上一阶段的工作成果，以至造成后一阶段设计内容不符合政府相关部门确认，或设计的返工和时间的延长，该责任由发包人全权承担。

8.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计成果时，如果设计人能够做到，则双方需另行协商签订补充协议或另行订立合同。发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

8.1.5在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金（如无定金则按合同价款的10%计取违约金，且不高于人民币伍万元整）；已开始各阶段设计工作的，发包人应支付已完成的各设计阶段的设计费，已开始的下一阶段的设计费按照设计人在该工作阶段已进行的工作量情况支付设计费，由双方协商支付比例。

8.1.6发包人必须按合同规定支付定金，未收到定金，设计人有权顺延设计成果的交付时间。

8.1.7发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应付金额万分之五的逾期违约金，且设计人提交设计成果文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

8.1.8非设计人原因，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，自设计人完成各阶段成果之日起60天以上的，发包人均应支付该阶段的设计费。

8.1.9发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作及交通等方便条件。

8.1.10发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术，不对外泄密。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

8.2设计人责任：

8.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果，并对其负责。设计文件的编制深度应符合国家相应文件规定的要求，功能满足发包人要求。

8.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家及地方标准、规定，且以最新版本为准。

8.2.3设计合理使用年限：国家及地方标准、规范规定的年限。

8.2.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金，如无定金则按合同价款的20%计取违约金，且不高于人民币拾万元整。

8.2.5设计人应免费配合发包人委托的其他专业设计单位的设计工作，提供必要的设计条件或技术参数，并修改相应的设计图纸。

8.2.6设计人应免费配合发包人完成当地发经委、规划局、消防大队、环保局、住建局节能科等相关政府部门针对各阶段设计成果的审批。因设计人原因造成设计成果未获得相关主管部门批准而发生的修改，设计人不另收取任何费用。

8.2.7设计人按本合同规定的成果名称、份数和提交时间向发包人交付设计成果。由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的各阶段设计成果的交付时间，每延误一天，应减收相关设计阶段该项目应收设计费的万分之五。

8.2.8设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况或由此给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

8.2.9设计人应参加设计项目有关的设计进度汇报会议、设计图纸交底会议、现场问题处理、各阶段验收工作等会议，并提出设计意见，对不超出原定设计范围内的内容做必要的修改、调整或补充。

8.2.10设计人交付的最终施工图设计成果中，关于本工程建筑面积的统计数据，与该工程建设完成后的由房产测绘部门对本项目建筑面积的统计数据不产生关联，但误差值应符合规划相关规定。

8.2.11设计人应协助发包人做好各建设材料的选样工作，负责材料材质、颜色、尺度、工艺的确认，并对发包人提出合理化建议，配合发包人做好清单审核和造价控制工作。

8.2.12设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金应不少于直接受损失部分的设计费，且不高于直接受损失部分的设计费的十倍。

第九条 其他

9.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。设计人确保按项目进度情况，每月安排设计人员到施工指导施工，次数不少于每月4次，如有特殊情况要求设计到达现场的应在接到电话通知后2日内安排相应专业人员到场解决问题，此费用已包含在本合同设计费中，

9.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。

9.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

9.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。

9.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

9.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的依法向项目所在地人民法院起诉。

9.8本合同一式    份，发包人     份，设计人    份，见证人    份。

9.9本合同经各方签字盖章后生效，至费用结清之日止失效。

9.10本合同生效后，双方认为必要时，到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案，也可到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。

9.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人名称（盖章）：                    设计人名称（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）：（签字）     法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地址：                                 地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

日期：      年    月    日

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本磋商文件实质性要求。

# 第六章  响应文件格式

本章节内容提供部分响应文件格式，磋商文件中要求，但未提供格式的，须由供应商自行制作。

一、响应文件外层包装封面格式

1、所有响应文件的外包装封面格式：

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

授权代表签名:

在   年    月    日    时   分之前不得启封(磋商时间)

年  月   日

二、响应文件格式

2、商务/技术文件的封面格式：

正本（或副本）

商  务

技  术

文

件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

年   月   日

三、商务及技术文件目录及内容

1、商务文件部分包括：

- 磋商声明书（格式见第六章）；

- 初次报价表（格式见第六章）；

- 报价明细表（格式见第六章）；

- 有效的营业执照三证合一或五证合一的副本复印件；

- 最近一个季度依法缴纳税的完税凭证复印件或《不征免征税收证明书》；

- 最近一个季度依法缴纳社保费的凭证复印件或《不征免征社保费证明书》；

- 供应商须具有水利行业设计乙级及以上资质；

- 法定代表人身份证明书和法定代表人授权书（格式见第六章） ；

- 荣誉、信誉证书及奖项复印件及获奖情况复印件（如有，原件备查）；

- 供应商情况一览表（格式见第六章）；

- 商务响应表（格式见第六章）；

- 供应商同类项目（业绩）实施情况一览表（格式见第六章）；

- 中小微企业声明函（格式见第六章）；

- 残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位，格式见第六章）；

- 监狱企业相关证明材料（如投标人为监狱企业）；

- 政府采购政策情况表（格式见第六章）；

- 供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

- 供应商认为应该说明的其他文件和资料；

- 根据评分表及项目需求情况，自行添加（或删除）相关表格及资料。

3.2技术文件

- 投标供应商提供的本项目设计方案（含必要的图纸）；

- 本项目重点及难点分析；

- 项目实施进度计划及控制措施；

- 服务网点及服务承诺；

- 投入本项目服务工作人员一览表；

- 投入本项目相关负责人一览表；

- 投标人对本项目的合理化建议、与措施；

- 投标人需要说明的其他文件和说明；

- 根据评分表及项目需求情况，自行添加（或删除）相关表格及资料。

以上磋商响应文件组成内容的复印件均须加盖供应商电子公章

磋商文件无格式的供应商自行添加。

3、磋商声明书格式

- 磋 商 声 明 书

致安吉县水利局：

安吉匠心工程咨询有限责任公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                        。

我    （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的             项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其磋商项目的服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1、 本文件自磋商之日起       天内有效。按照磋商文件要求制作并提交“电子加密响应文件”1份、“备份响应文件”1份。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的项目是               。本次磋商报价为            。

4、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的；愿意向贵方提供任何与该项谈判有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价成交的决定。

5、我们已详细审查全部磋商文件，包括磋商补充文件（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

6、我们已对项目现场进行实地踏勘，充分了解项目要求。

7、本响应文件对磋商文件要求的偏离或保留均已在响应文件第      页，第      条中明示或在偏离表中明示。

8、我方最近三年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

我方承诺：最近三年我方无行贿犯罪行为，若我方成交，愿意接受社会监督和检察院调查，若与我方承诺不符，可免除我方成交人资格。

9、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

10、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：              电话：              传真：

法定代表人签字：

供应商盖章：

2020年    月    日

4、初次报价表格式：

- 初 次 报 价 表

项目名称：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目

项目编号：AJJXCS2020-057

| 序 号 | 名称 | 服务内容及要求 | 投标报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目 | 安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理的实施方案（方案内容达到初步设计的深度，含投资概算、送审稿编制、方案评审会以及报批稿的编制等工作）、施工图设计及施工现场设计效果全程把控、施工现场的施工期配合服务（含现场勘察、验收设计技术总结报告等）。 |  |
| 2 | 工期 | 合同签订后 天内提交实施方案的送审稿（方案内容达到初步设计深度）；实施方案审核通过后 天内提交报批稿；报批稿审查通过后 天内完成施工图设计（工程量清单编制），通过施工图会审；整个服务期延续至施工结束，同时工期应满足上级主管部门的总体要求。 |  |
| 3 | 项目负责人 |  |  |
| 4 | 初次报价总价 （大写） | 人民币： （小写： ） |  |

▲注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格，磋商报价应包括：设计费、人工费、差旅费、采集费、勘查费、税金、及招标代理费等一切费用。

▲3、投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4、初次报价不公开。不提供此表格的将视为没有实质性响应磋商文件。

5、供应商报价以磋商现场的最后报价为准。

供应商全称：（盖章）

授权代表：（签字）

日期：   年   月   日

5、报价明细表

报价明细表

项目名称：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目

项目编号：AJJXCS2020-057

| 序号 | 内容 | 数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 |  |  |  |
| 2 | 差旅费 |  |  |  |
| 3 | 管理费 |  |  |  |
| 4 | 税费 |  |  |  |
| 5 | 招标相关费用 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、本表格仅提供了样表格式，供应商应根据实际情况自行编制；

2、最终合计金额必须包括实施本项目所需的一切费用，并与初次报价表中的报价总价相一致。

6、法定代表人身份证明书：

法定代表人身份证明书

致                    ：

（法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，性别      ，职务

，联系电话          传真                ,联系地址                 ，邮编              。

特此证明

供应商名称（公章）

日期：  年   月  日

-----------------------------------------------------------------------------------------

附法定代表人身份证复印件

7、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致                   ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商）  的法定代表人，现授权委托（授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  项目名称， （项目编号）  项目磋商，全权处理本次磋商活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：   （签字）   性别 ：      年龄：         职务：

详细通讯地址：                        邮政编码：

电话：                    传真：

供应商名称：（盖章）

法定代表人（签字）：

日期：     年     月     日

-----------------------------------------------------------------------------

授权代表身份证复印件

8、供应商的情况一览表

供应商情况一览表

项目名称：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目

项目编号：AJJXCS2020-057

| 1 | 供应商名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 地址： |  |  |  |
| 3 | 电 话： |  | 联 系 人： |  |
| 4 | 传 真： |  | 注册资本： |  |
| 5 | 营业执照注册号： |  | 注册日期： |  |
| 6 | 资质证书及编号 |  |  |  |
| 7 | 主营业务 |  |  |  |
| 8 | 公司简介 |  |  |  |

供应商全称：（公章）

全权代表（签字）：

日期： 年  月  日

说明：本表格可视情形添加或删减。除表格外，可另附文字、图片等情况加以说明。

9、商务响应表

商 务 响 应 表

项目名称：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目

项目编号：AJJXCS2020-057

| 序 号 | 内容 | 磋商文件规范要求 | 响应文件对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工期 |  |  |  |
| 2 | 售后服务 |  |  |  |
| 3 | ▲付款方式 |  |  |  |
| 4 | ▲投标报价 |  |  |  |
| 5 | ▲履约保证金 |  |  |  |
| 6 | 安全生产要求 |  |  |  |
| 7 | ▲知识产权 |  |  |  |
| 8 | 成果版权 |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

注：1、本表格为商务要求中除报价以外的其他要求，未填写视同完全响应磋商文件要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。

2、备注栏填正偏离、负偏离或无偏离。

10、供应商同类项目实施情况一览表

同类项目实施情况一览表

项目名称：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目

项目编号：AJJXCS2020-057

| 序号 | 采购人 | 项目内容 | 合同日期 | 采购人联系人 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

11、服务网点情况一览表格式：

服务网点情况表

项目名称：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目

项目编号：AJJXCS2020-057

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 备品备件库存 |  |  |  |  |  |
| 投标人认为需要说明的其他事项： |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月　 日

本表格仅提供了样表格式，供应商应根据实际情况自行编制。

12、技术方案

技术方案

各投标供应商自行提供。

13、服务响应表

服务响应表

项目名称：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目

项目编号：AJJXCS2020-057

| 项目 | 招标文件要求 | 偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：

投标人盖章：

2020年     月     日

注：1、本表格为技术要求中除报价以外的其他要求。此表可在不改变格式的情况下可自行制作。未填写视同完全响应。

2、偏离情况栏填正偏离、负偏离或无偏离。

14、投入本项目实施人员一览表

投入本项目实施人员一览表

项目名称：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目

项目编号：AJJXCS2020-057

| 姓 名 | 本项目拟任 岗 位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 职 称与证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称：（盖章）

授权代表或法定代表人签名：

注：1、列入本表人员如要更换，需经采购单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

2、本表格格式若不符合供应商实际情况，可自行添加或修改。

15、项目负责人情况表

项目负责人情况表

项目名称：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目

项目编号：AJJXCS2020-057

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 专业 |  | 专业年限 |  | 联系电话 |  |
| 拟在本项目中担任的岗位职务 |  |  | 通讯地址 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |  |  |
| 项目时间 |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |
| 其他情况 |  |  |  |  |  |

供应商全称：（盖章）

授权代表或法定代表人签名：

注：

1、应附本人身份证、学历证明、职称证书、已完成业绩的任职证明等证明材料。

2、表格如不符合本单位情况，可稍作修改，行数不够可自行添加。

16、设计负责人情况表

设计负责人情况表

项目名称：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目

项目编号：AJJXCS2020-057

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 专业 |  | 专业年限 |  | 联系电话 |  |
| 拟在本项目中担任的岗位职务 |  |  | 通讯地址 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 实施地点 |  |  |  |  |  |
| 项目时间 |  |  |  |  |  |
| 担任职务 |  |  |  |  |  |
| 其他情况 |  |  |  |  |  |

供应商全称：（盖章）

授权代表或法定代表人签名：

注：

1、应附本人身份证、学历证明、职称证书、已完成业绩的任职证明等证明材料。

2、表格如不符合本单位情况，可稍作修改，行数不够可自行添加。

附件17

售后服务优惠承诺或措施

法定代表人或授权代表（签名）

投标人（盖章）

日期：  年    月    日

附件18

小微中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

授权委托人签字：

日期：

注：提供相关证明文件（小微企业名录网站打印页面或者相关政府部门出具的小微企业证明材料或者同时提供上月财务报表及社保缴纳人员名单）

附件19

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               单位的	           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

授权委托人签字：

日期：

注：提供社保缴纳人员名单、录用的残疾人的《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》复印件。

附件20

政府采购政策情况表

项目名称：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目

项目编号：AJJXCS2020-057

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 小型/微型企业 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |
|  | 比重（小型、微型企业产品金额/投标总价） |  |  |  | % |
|  | 小型、微型企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 监狱企业产品金额合计 |  |  |  |  |
|  | 比重（监狱企业产品金额/投标总价） |  |  |  | % |
|  | 监狱企业证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |  |  |  |
|  | 比重（残疾人福利性单位产品金额/投标总价） |  |  |  | % |
|  | 残疾人福利性单位证明材料见投标文件 部分第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证 证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

1、本表的产品名称、品牌型号、金额应与《报价明细表》一致。

2、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型” 或“微型”。

3、制造商为监狱企业时才需要填“制造商企业类型”栏。

4、节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

5、请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

企业名称（盖章）：

授权委托人签字：

日期：

21、专家评分索引表

专家评分索引表

项目名称：安吉县后山坞生态清洁型小流域水土流失综合治理项目设计政府采购项目

项目编号：AJJXCS2020-057

| 序号 | 评分内容 | 标准分 | 自评分 | 在响应文件中 所对应的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商综合实力情况 | 3分 |  |  |
| 2 | 供应商项目业绩及获奖情况 | 13分 |  |  |
| 3 | 项目负责人能力 | 8分 |  |  |
| 4 | 项目组人员配置（不含项目负责人） | 12分 |  |  |
| 5 | 电子投标文件制作 | 2分 |  |  |
| 6 | 项目设计方案 | 33分 |  |  |
| 7 | 项目重点、难点剖析 | 4分 |  |  |
| 8 | 项目实施进度计划 | 5分 |  |  |
| 9 | 针对本项目的合理化建议与措施 | 5分 |  |  |
| 10 | 质量保障与服务承诺 | 5分 |  |  |

注：“专家评分索引表”装订在商务技术文件首页。供应商应认真填写相关内容在响应文件中所对应的页码。

无参考格式的文件及供应商认为应该提供的文件和资料自行拟定格式。