安吉县公用事业管理处城区绿化养护

政府采购项目

公

开

招

标

文

件

| 采购单位签字盖章 | 经办人签字 |
| --- | --- |

项目编号：AJGK2019-026

项目名称：安吉县公用事业管理处城区绿化养护政府采购项目

采购单位：安吉县公用事业管理处

集中采购代理机构：安吉县公共资源交易中心政府采购分中心

二0一九年八月

目    录

第一章  公开招标采购公告

第二章  投标人须知

第三章  招标需求

第四章  评分办法及评分标准

第五章  合同主要条款（仅供参考）

第六章  投标文件格式附件

第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经安吉县政府采购管理办公室批准，现就安吉县公用事业管理处城区绿化养护政府采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标供应商前来参加投标。

一、项目编号： AJGK2019-026

二、采购组织类型：集中采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 标项 | 项目内容 | 养护面积、数量及要求 | 服务期 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本标段养护范围东至递铺港河滨（河以西），南至胜利路（中心线以北），西至灵峰路（含），北至古鄣路（含） | 具体详见采购文件 第三章 | 3年 （1096天） | 985.0491 |
| 2 | 本标段养护范围东至绕城东线（含），南至胜利路（中心线以北），西至递铺港河滨（河以东），北至古鄣路、灵芝路（含） |  |  | 678.4383 |
| 3 | 本标段养护范围东至灵峰大道（含），南至独松关路（中心线以北），西至浒溪河滨（河以东），北至浦源大道（含） |  |  | 566.5452 |
| 4 | 本标段养护范围东至天荒坪路（中心线以西），南至黄墅绿岛（含），西至灵峰大道（不含），北至胜利路（中心线以南） |  |  | 768.7767 |
| 5 | 本标段养护范围东至灵峰大道（含），南至浒溪南路（含），西至浒溪河滨（河以东），北至独松关路（中心线以南） |  |  | 588.7431 |
| 6 | 本标段养护范围东至天水坞路（含），南至云鸿路（中心线以北），西至天荒坪路（中心线以东），北至胜利 路（中心线以南） |  |  | 1105.0917 |
| 7 | 本标段养护范围东至玉磬路（中心线以西），南至环翠路（中心线以北），西至天荒坪路（中心线以东），北至云鸿路（中心线以南） |  |  | 448.9818 |
| 8 | 本标段养护范围东至玉磬路（含），南至绕城南线（含），西至天荒坪路线（中心线以东），北至环翠路（中 心线以南） |  |  | 430.5717 |
| 备注 | 1、投标报价超预算为无效，该预算金额是三年（1096天）的养护、税金、人员工资、机械使用等与养护相关的一切费用。 2、安吉县城区绿化养护管理采购项目共分为八个标段，投标人可以同时参与上述八个标段的投标，但一个投标人只能中一个标段。八个标段报价的开标顺序由采购人现场随机抽取确定。投标人在前一个标段中被推荐为第一中标候选人的，将不得推荐为后续标段中标候选人。 3、实际养护面积以图纸为准。 |  |  |  |

五、合格投标供应商的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.▲本项目不接受联合体报名，不允许转包。

六、报名事宜：

1、报名时间：   2019年8月21日至2019年8月28日，每天上午8∶30至12∶00，下午14：30至17∶30。（双休日及法定节假日除外）

2、报名地点：安吉县昌硕街道天荒坪南路99号商会大厦A座8楼安吉县公共资源交易中心政府采购窗口。

3、报名成功后招标文件网络免费下载。(凡政府采购注册供应商，均可通过浙江政府采购网，凭注册用户名和密码免费浏览或者下载本项目电子采购文件。

4、报名时请提供以下证件资料并加盖公章（可通过扫描件发送至ajzfcg@163.com）：

（1）企业法人营业执照副本复印件；

（2）法定代表人(或负责人)身份证件；

法定代表人(或负责人)授权书（原件）及办理报名人的有效身份证件；

（3）投标商报名表一份，下载网址：http：//www.ajztb.com，位置：下载中心。

七、投标答疑时间及方式：报名成功的投标供应商对招标文件有异议的，应当在2019年9月6日下午16∶30时前将疑问以书面（含传真、邮箱）形式向集中采购代理机构一次性提出（传真号码0572-5129121，邮箱ajzfcg@163.com ，同时请将该书面文件的电子文档发送至邮箱）。招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真、邮箱）通知所有报名的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

八、投标截止时间和地点：

投标截止时间：2019年9月10日上午9∶00时整，将投标文件密封并加盖公章和法人代表章（或法定授权委托人签字），送至安吉县公共资源交易中心开标室：安吉县昌硕街道天荒坪南路99号安吉商会大厦A座7楼开标室， 逾期送达或未密封将予以拒收。

九、开标时间及地点：

开标时间：2019年9月10日上午9∶00时整在安吉县昌硕街道天荒坪南路99号安吉商会大厦A座7楼开标室。

投标人应派法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）或其授权代表出席开标会议。法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）应携带法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）证明和身份证，授权代表应当是投标人的在职正式职工，并携带法定代表人（或营业执照上注明的企业负责人）授权委托书、身份证、社保缴费证明等有效证明以及相关需要提交的资质文件出席开标会议。投标人代表未携带规定证件或迟到的按其自动放弃投标处理。

十、本次招标有关信息刊登在：

“浙江政府采购网”(http：//www.zjzfcg.gov.cn/)

“安吉县公共资源交易网”(http：//www.ajztb.com/)

十一、经安吉县公共资源交易中心政府采购窗口报名成功且登记的投标供应商，不得无故放弃投标。确有特殊情况不能参加投标的，须以书面形式向采购人和招标单位陈述原因，并报安吉县财政局备案。无合理原因或理由放弃投标的，安吉县财政局将以不良行为予以记录。

十二、业务咨询：

采购单位: 安吉县公用事业管理处

联系人:殷先生 联系电话： 0572-5188801

集中采购代理机构：安吉县公共资源交易中心政府采购分中心

联系人：姚先生

联系电话：0572-5129121	 传真：0572-5129121

政府采购行政监管及投诉受理部门：安吉县财政局

联系人：陈先生

联系电话：0572-5302207

| 序号 | 内容、要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 安吉县公用事业管理处城区绿化养护政府采购项目 |
| 2 | 预算总额 | 人民币5572.1976万元; |
| 3 | 投标报价及费用 | - 本项目投标应以总价进行报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 4 | 采购数量及单位 | 8个标项各1家 |
| 5 | 投标保证金 | 本项目投标保证金无须缴纳，以下涉及投标保证金条款，可忽略。 |
| 6 | 现场踏勘 | 本项目不安排现场踏勘，如有需求请自行联系采购人前往踏勘。 |
| 7 | 投标文件组成 | 1、投标报价文件正本1份，副本1份 2、资信及商务文件、技术文件正本各1份，副本各6份； 备注：供应商根据参加标项分别制作招标文件，其中资信及商务、技术文件各一套即可。报价文件根据所投标项分别提供，单独封装。 例：A供应商参与1-2标项，提供的投标文件为：资信及商务文件（标项一、二）一正六副，技术文件（标项一、二），一正六副。报价文件（标项一）一正一副单独封装；报价文件（标项二）一正一副单独封装。 |
| 8 | 资格审查 | 采购单位对各投标单位进行资格审查；凡不符合资格审查要求的，作无效标处理。 |
| 9 | 资格审查资料 | - 工商营业执照副本（原件） - 税务登记证副本（原件） - 最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明文书(证明企业正常纳税) （复印件加盖公章）； - 法定代表人授权书（原件）、授权代表身份证（原件和复印件）； - 授权代表社保缴费凭证或花名册； - 如法定代表人参加需提交法定代表人身份证明书（原件）。 备注:以上资格审查材料备查，建议携带原件，如资格审查时由于投标文件印刷不清晰等原因未提供原件验证，造成资格审查不通过的，后果自负。 |
| 10 | 答疑与澄清 | 报名成功的投标供应商对招标文件有异议的，应当在2019年9月6日下午16：30时前将疑问以书面（含传真、邮件。电话号码0572-5129121，邮箱：ajzfcg@163.com）形式向集中采购代理机构一次性提出（同时请将该书面文件的电子文档发送至邮箱）。招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真、邮件）通知所有报名的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。 |
| 11 | 投标截止时间及地点 | 2019年9月10日上午9:00时，逾期作自动放弃。 安吉县昌硕街道天荒坪南路99号安吉商会大厦A座7楼开标室 |
| 12 | 开标时间及地点 | 开标时间：2019年9月10日上午9:00时 开标地点：安吉县昌硕街道天荒坪南路99号安吉商会大厦A座7楼开标室。 |
| 13 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法（详见第四章） |
| 14 | 政府采购有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。供应商已通过浙江政府采购网申请注册并成为正式入库供应商【注：提供正式入库供应商的网站信息材料】；属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《小微企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。 3.监狱企业同视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持； |
| 15 | 评标结果公示 | 确定中标人2个工作日内，在浙江省政府采购网及安吉县公共资源交易网公示； |
| 16 | 中标公告及 中标通知书 | 以书面形式通知中标供应商 |
| 17 | 签订合同时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 18 | 履约保证金和质保金的收取及退还 | 本项目履约保证金为： 账户名称： 账号： |
| 19 | 采购资金来源 | 预算内资金 |
| 20 | 付款方式 | 国库集中支付（采购人自行支付）详见资信及商务要求表。 |
| 21 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 22 | 解释 | 本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

前附表

第二章  投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于安吉县政府采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购代理机构和采购人

2.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

3.“采购人”系指委托招标方采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报、电子邮件等。

8.“▲”系指实质性要求条款

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件1-3）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

本合同不得以任何形式进行转包和分包。

（八）特别说明：

▲ 1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式员工。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、集中采购代理机构提出质疑。

对采购文件提出质疑的，质疑期限为招标公告期限届满之日起七个工作日。对采购结果提出质疑的，质疑期限为采购结果公告期限届满之日起七个工作日。在上述质疑期满后进行质疑的，将不予受理。采购单位或采购代理机构在质疑期满后对投标人提出的质疑进行统一答复，并书面通知各投标人；投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。否则，集中采购代理机构将不予受理

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在2019年     9月6日下午16：30时前将疑问以书面形式要求招标采购单位澄清（同时请将该书面文件的电子文档发送至邮箱。传真号码0572-5129121，邮箱：ajzfcg@163.com）。招标采购单位将在规定的时间内统一进行澄清和修改。集中采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正或答疑澄清公告，并书面（含传真、邮件）通知所有报名的供应商。供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

2、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成。

- 资信及商务文件：

A、资信文件：

（1）投标声明书(格式见附件)；

（2）法定代表人身份证明书(格式见附件)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）授权代表社保花名册或者社保缴费凭证；

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，格式自拟）]；

（6）营业执照副本复印件（复印件加盖公章）；

（7）税务登记证副本复印件（复印件加盖公章）；

B、商务文件：

（1）投标人情况介绍（技术力量、经营业绩、财务状况等）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）资信及商务响应表（格式见附件）；

（4）投标方本地化服务的相关材料；

（5）同类项目成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表（格式见附件）、合同复印件并加盖公章）（如有，提供复印件）；

（6）企业荣誉（如有，提供复印件）；

（7）企业信用情况证明材料（“信用中国”、“中国政府采购网”相应页面截图）；

（8）小微企业声明函（详见附件）；

（9）企业体系认证情况；

（10）投标方认为需要的其他文件资料；

2.技术文件：

（1）投标人针对本项目养护质量保证体系；

（2）投标人针对本项目养护方案组织和技术措施；

（3）投标人针对本项目安全文明养护的方案措施；

（4）投标人针对本项目的服务响应时间及合理化建议方案；

（5）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（6）投标人对于本项目相应承诺；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

3.报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件附件3-1）；

（2）报价明细表（格式见附件附件3-2）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、报价汇总表必须由相应代表人签名并加盖单位公章。资信及商务文件和技术文件中不得出现价格信息，否则以无效标处理。

- 投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报；

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）保证金

本项目不收取任何形式的保证金

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按资信及商务文件正本一份、副本六份；技术文件正本一份、副本六份；（资信及商务、技术文件只需提供一套即可）投标报价文件正本一份、副本一份（报价文件根据所投标项分别单独封装提供）规定的份数分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒收；

活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装

投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部分分别各单独密封封装(资信及商务文件、技术文件可以由投标人根据实际情况决定是否合并装订)，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信/商务文件、技术文件、报价文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在开标时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、投标文件逾期送达或未按规定的地点送达的

2、未按照招标文件规定的要求装订、密封、签署、盖章的；

3、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

4、仅以非纸制文本形式的投标文件；

5、投标人未能提供合格的资格文件；

6、不具备招标文件中规定的资格条件的；

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

2、投标报价超出预算；

3、投标文件载明的投标有效期、交货时间、质量保证期等商务条款不能满足招标文件规定要求的；

4、投标文件未响应招标文件规定的付款方式的；

5、投标文件字迹模糊辨认不清的（评标委员会一致认为难以确认）；

6、提供不真实资料的；

7、不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求（评标委员会认定）的；

8、投标货物的技术指标、参数等与招标文件中标“▲”的技术指标、参数等发生实质性偏离（评标委员会一致认定）的；

9、法律、法规、规章及省级以上国家机关等规定的其他情形。

10、资信及商务文件和技术文件中出现投标价格信息的、不符合报价文件规定要求的；

11、未按招标文件规定交纳投标保证金的；

12、被拒绝的投标文件；

13、与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。（符合本条款的投标供应商不得再次参加本项目的投标）

14、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

（九）出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

5、因重大变故，采购任务取消的。

（十）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正，由投标人以书面形式进行修正，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人确认后产生约束力；投标人不确认的，其投标无效。

四、开标

（一）开标准备

安吉县公共资源交易中心政府采购分中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1、开标会由安吉县政府集中采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的工作人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表（若有公证人员公证的则由委托的公证机构）检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送由采购人进行资格审查；未通过资格审查要求的，当场退还投标人，并由全权代表签字确认，通过资格审查的供应商由评审委员会进行评审；

7、资信及商务、技术评审结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及有效投标的评分结果；

8、集中采购代理机构工作人员拆开并宣读《投标报价一览表》，如报价文件不符合要求的，提交评标委员会审定；

9、集中采购代理机构做开标记录, 全权代表对开标记录进行当场核实并签字确认；同时由记录人当场签字确认，全权代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程和结果；

10、评标委员会对各投标商的投标报价文件进行审核并打分；

11、评标结束，主持人公布有效投标商的评分结果。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由采购人代表及技术、经济、法律等各类专家共计7人组成，专家由安吉县公共资源交易中心在开标前进行随机抽取。

（二）评标程序

1、评标委员会对投标人投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3、评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

4、评标委员会完成评标后,评标委员会按评标方法推荐中标候选人同时起草评标报告。

5、全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（三）评标原则

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条第二第三款规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按三十一条第二款规定处理。

3、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

六、定标

1、确定中标人。本项目每个标项由评标委员推荐综合评分排名第1位的供应商为中标候选人。

投标人在前一个标段中被推荐为第一中标候选人的，将不得推荐为后续标段中标候选人。

2、集中采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应在收到评标报告后5个工作日对评标结果进行确认。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定中标候选人为中标人。

3、采购人依法确定中标人后2个工作日内，集中采购代理机构将在浙江省政府采购网上发布中标公告，同时向中标人签发书面《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，集中采购代理机构作为合同签订的鉴证方。

2、中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）履约保证金

本项目不收取履约保证金

八、货款的结算方式

货款由采购人支付。

按每月考核结果进行费用计量，费用按2个月进行发放。中标单位在收到采购人考核结果后开具发票，采购人收到发票后进行支付。

第三章  招标需求

本招标文件中带▲号的条款内容，为本次招标的主要条款和实质性内容，投标人必须全部响应，否则将作无效标处理。

- 一、服务期（养护期）

三年，合同一年一签，按签订合同之日起计算。如履约情况好，服务好，考核情况好，养护期内合同可续签。

- 二、服务范围

标项一：1、本标段养护范围东至递铺港河滨（河以西），南至胜利路（中心线以北），西至灵峰路（含），北至古鄣路（含），该标段绿地总面积251171.5㎡（含水体、铺装、建筑）：一级纯养护绿地面积144604.95㎡；二级纯养护绿地面积0㎡；山林养护面积0㎡；景观水体面积4833.53㎡；20cm以下行道树176株、20cm（含）以上行道树2619株、花卉3000㎡，养护期限三年（1096天）。

2、标文件中明确的花卉项目，包括所有花卉种植场地清理、花卉采购、种植及养护管理；包括在养护范围内发生花卉被盗、被破坏、养护不当及其他原因造成花卉缺损和衰败的补种更换；包括花坛和花箱等容器保持干净整洁，如遇移位等情况及时复位；还包括可能出现因客观原因对该地进行局部调整后引起的上述范围内采购及养护管理需增减的内容。

| 绿化养护一标一年养护费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纯绿化养护面积（㎡） |  |  | 行道树（株） |  | 生态广场水体（㎡） | 莳花种植及养护（㎡） | 备注 |
|  | 一级 | 二级 | 山林 | Ф20以下 | Ф20（含）以上 |  |  |  |
| 数量 | 144604.95㎡ | / | / | 176株 | 2619株 | 4833.53㎡ | 3000㎡ |  |
| 人员工资 | 857594元 | / | / | 8580元 | 278714元 | 24506元 | 82623元 |  |
| 乔木修剪 | 80980元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 灌木修剪 | 34705元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 草坪修剪及秋季草种撒播 | 87486元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 施 肥 | 57842元 | / | / | 165元 | 3693元 | / | 4350元 |  |
| 农 药 | 23138元 | / | / | 860元 | 30118元 | / | 7500元 |  |
| 除 草 | 14460元 | / | / | / | / | / | 936元 |  |
| 浇 水 | 203271元 | / | / | 197元 | 8067元 | / | 6720元 |  |
| 补植费用 | 72302元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 绿地平整及保洁 | 43381元 | / | / | / | / | / | 1140元 |  |
| 景观水体用水及保洁 | / | / | / | / | / | 18331元 | / |  |
| 设施及维护 | 14460元 | / | / | / | / | 1274元 | 3360元 |  |
| 抗台应急 （人工、机械设备、苗木花卉损伤更换） | 28921元 | / | / | 241元 | 7883元 | / | 985371元 |  |
| 管理费用 | 144417元 | / | / | 980元 | 32030元 | 4901元 | 108000元 |  |
| 一年养护费合计 | 1662957元 | / | / | 11023元 | 360505元 | 49012元 | 1200000元 |  |
| 绿化养护一标一年养护费用：3283497元，三年（1096天）养护费用：9850491元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、各单位需在报价文件中按实填报各单项价格，若没有填报或填报价格为0，则为废标处理；各单项处罚在相应绿地的养护经费中按预算价扣除，扣完为止。如绿地养护中的施肥项，如果养护企业没有按标准完成施肥，那么将按预算价在养护经费中扣除全年的施肥经费，其他单项都按该办法执行。 2、生态广场景观水体每年清洗次数不少于6次，费用含人工清洗费、水费等一切相关费用； 3、景观水体全年保持水体干净，水面无杂物，水体透明度≥50cm； 4、所签订的合同若因市政建设或绿化工程改造，改造部分的绿地养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（纯绿化养护总价/纯绿地养护面积）×改造绿地面积×改造占用天数； 改造部分的花卉养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（莳花种植及养护总价/莳花面积）×改造花卉面积×改造占用天数； 改造部分的行道树养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（行道树中标总价/365天）×行道树数量×改造占用天数 5、本次招标采用固定总价承包方式。在合同范围外，如增加单块区域面积超过500平方米的，单价按中标价计，如增加单块区域面积低于500平方米的不计费用，养护标准同本项目；在合同范围内，如有减少的，则按中标价调整。 6、苗木品种、数量以竣工图和影像等相关资料为准。养护过程中死亡的，同规格、同品种补种。如不补种，采购单位将参照安吉县城区绿地养护（花卉）管理考核办法(试行)第四章第三十五条，派遣养护质量好的单位进行代整治，其代整治费用直接在绿地养护经费中扣除并拨付给代整治单位。 7、养护范围内投标人的工作内容包括园林绿化中的乔木、灌木、藤本、竹类、草坪、地被、水生植物等养护管理及公园绿地、道路绿地的养护管理，还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增减的内容。 8、各标项除项目负责人外所有养护人员（包括现场管理员），每年需参加三次园林养护技能培训，每人每年培训费1000元人民币（已包含在每年的养护经费中）。 9、本标项所需25套具有定位工能的智能手表和一套具有定位及洒水车工作状态的智能设施费用（含购买安装调试等一切费用）已包含在每年养护经费中。 10、表中养护总费用为最高限价，其余分项金额可根据实际情况自行填写； ▲11、人员工资不得低于本年度（2019年度）安吉县最低工资标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项二：本标段养护范围东至绕城东线（含），南至胜利路（中心线以北），西至递铺港河滨（河以东），北至古鄣路、灵芝路（含），该标段绿地总面积232180.1㎡（含水体、铺装、建筑）：一级纯养护绿地面积149494.99㎡；二级纯养护绿地面积0㎡；山林养护面积0㎡；景观水体面积0㎡；20cm以下行道树748株、20cm（含）以上行道树1565株、花卉700㎡，养护期限三年（1096天）。

2、标文件中明确的花卉项目，包括所有花卉种植场地清理、花卉采购、种植及养护管理；包括在养护范围内发生花卉被盗、被破坏、养护不当及其他原因造成花卉缺损和衰败的补种更换；包括花坛和花箱等容器保持干净整洁，如遇移位等情况及时复位；还包括可能出现因客观原因对该地进行局部调整后引起的上述范围内采购及养护管理需增减的内容。

| 绿化养护二标一年养护费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纯绿化养护面积（㎡） |  |  | 行道树（株） |  | 其他景观水体（㎡） | 莳花种植及养护（㎡） | 备注 |
|  | 一级 | 二级 | 山林 | Ф20以下 | Ф20（含）以上 |  |  |  |
| 数量 | 149494.99㎡ | / | / | 748株 | 1565株 | / | 700㎡ |  |
| 人员工资 | 886596元 | / | / | 36465元 | 166547元 | / | 19279元 |  |
| 乔木修剪 | 83718元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 灌木修剪 | 35879元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 草坪修剪及秋季草种撒播 | 90444元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 施 肥 | 59798元 | / | / | 703元 | 2207元 | / | 1015元 |  |
| 农 药 | 23919元 | / | / | 3650元 | 17998元 | / | 1750元 |  |
| 除 草 | 14949元 | / | / | / | / | / | 218元 |  |
| 浇 水 | 210145元 | / | / | 838元 | 4820元 | / | 1568元 |  |
| 补植费用 | 74747元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 绿地平整及保洁 | 44848元 | / | / | / | / | / | 266元 |  |
| 景观水体用水及保洁 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 设施及维护 | 14949元 | / | / | / | / | / | 784元 |  |
| 抗台应急 （人工、机械设备、苗木花卉损伤更换） | 29899元 | / | / | 1025元 | 4710元 | / | 229920元 |  |
| 管理费用 | 149301元 | / | / | 4166元 | 19140元 | / | 25200元 |  |
| 一年养护费合计 | 1719192元 | / | / | 46847元 | 215422元 | / | 280000元 |  |
| 绿化养护二标一年养护费用：2261461元，三年（1096天）养护费用：6784383元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、各单位需在报价文件中按实填报各单项价格，若没有填报或填报价格为0，则为废标处理；各单项处罚在相应绿地的养护经费中按预算价扣除，扣完为止。如绿地养护中的施肥项，如果养护企业没有按标准完成施肥，那么将按预算价在养护经费中扣除全年的施肥经费，其他单项都按该办法执行。 2、生态广场景观水体每年清洗次数不少于6次，费用含人工清洗费、水费等一切相关费用； 3、景观水体全年保持水体干净，水面无杂物，水体透明度≥50cm； 4、所签订的合同若因市政建设或绿化工程改造，改造部分的绿地养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（纯绿化养护总价/纯绿地养护面积）×改造绿地面积×改造占用天数； 改造部分的花卉养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（莳花种植及养护总价/莳花面积）×改造花卉面积×改造占用天数； 改造部分的行道树养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（行道树中标总价/365天）×行道树数量×改造占用天数 5、本次招标采用固定总价承包方式。在合同范围外，如增加单块区域面积超过500平方米的，单价按中标价计，如增加单块区域面积低于500平方米的不计费用，养护标准同本项目；在合同范围内，如有减少的，则按中标价调整。 6、苗木品种、数量以竣工图和影像等相关资料为准。养护过程中死亡的，同规格、同品种补种。如不补种，采购单位将参照安吉县城区绿地养护（花卉）管理考核办法(试行)第四章第三十五条，派遣养护质量好的单位进行代整治，其代整治费用直接在绿地养护经费中扣除并拨付给代整治单位。 7、养护范围内投标人的工作内容包括园林绿化中的乔木、灌木、藤本、竹类、草坪、地被、水生植物等养护管理及公园绿地、道路绿地的养护管理，还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增减的内容。 8、各标项除项目负责人外所有养护人员（包括现场管理员），每年需参加三次园林养护技能培训，每人每年培训费1000元人民币（已包含在每年的养护经费中）。 9、本标项所需23套具有定位工能的智能手表和一套具有定位及洒水车工作状态的智能设施费用（含购买安装调试等一切费用）已包含在每年养护经费中。 10、表中养护总费用为最高限价，其余分项金额可根据实际情况自行填写； ▲11、人员工资不得低于本年度（2019年度）安吉县最低工资标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项三：本标段养护范围东至灵峰大道（含），南至独松关路（中心线以北），西至浒溪河滨（河以东），北至浦源大道（含），该标段绿地总面积166492.83㎡（含水体、铺装、建筑）：一级纯养护绿地面积96591.61㎡；二级纯养护绿地面积41708.85㎡；山林养护面积0㎡；景观水体面积0㎡；20cm以下行道树320株、20cm（含）以上行道树1012株、花卉500㎡，养护期限三年（1096天）。

2、标文件中明确的花卉项目，包括所有花卉种植场地清理、花卉采购、种植及养护管理；包括在养护范围内发生花卉被盗、被破坏、养护不当及其他原因造成花卉缺损和衰败的补种更换；包括花坛和花箱等容器保持干净整洁，如遇移位等情况及时复位；还包括可能出现因客观原因对该地进行局部调整后引起的上述范围内采购及养护管理需增减的内容。

| 绿化养护三标一年养护费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纯绿化养护面积（㎡） |  |  | 行道树（株） |  | 其他景观水体（㎡） | 莳花种植及养护（㎡） | 备注 |
|  | 一级 | 二级 | 山林 | Ф20以下 | Ф20（含）以上 |  |  |  |
| 数量 | 96591.61㎡ | 41708.85㎡ | / | 320株 | 1012株 | / | 500㎡ |  |
| 人员工资 | 572846元 | 212156元 | / | 15600元 | 107697元 | / | 13770元 |  |
| 乔木修剪 | 54091元 | 23357元 | / | / | / | / | / |  |
| 灌木修剪 | 23182元 | 8133元 | / | / | / | / | / |  |
| 草坪修剪及秋季草种撒播 | 58438元 | 18978元 | / | / | / | / | / |  |
| 施 肥 | 38637元 | 15015元 | / | 301元 | 1427元 | / | 725元 |  |
| 农 药 | 15455元 | 5839元 | / | 1562元 | 11638元 | / | 1250元 |  |
| 除 草 | 9659元 | 3337元 | / | / | / | / | 156元 |  |
| 浇 水 | 135779元 | 54600元 | / | 358元 | 3117元 | / | 1120元 |  |
| 补植费用 | 48296元 | 16684元 | / | / | / | / | / |  |
| 绿地平整及保洁 | 28977元 | 12513元 | / | / | / | / | 190元 |  |
| 景观水体用水及保洁 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 设施及维护 | 9659元 | 4170元 | / | / | / | / | 560元 |  |
| 抗台应急 （人工、机械设备、苗木花卉损伤更换） | 19318元 | 7508元 | / | 438元 | 3045元 | / | 164229元 |  |
| 管理费用 | 96466元 | 36049元 | / | 1782元 | 12377元 | / | 18000元 |  |
| 一年养护费合计 | 1110803元 | 418339元 | / | 20041元 | 139301元 | / | 200000元 |  |
| 绿化养护三标一年养护费用：1888484元，三年（1096天）养护费用：5665452元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、各单位需在报价文件中按实填报各单项价格，若没有填报或填报价格为0，则为废标处理；各单项处罚在相应绿地的养护经费中按预算价扣除，扣完为止。如绿地养护中的施肥项，如果养护企业没有按标准完成施肥，那么将按预算价在养护经费中扣除全年的施肥经费，其他单项都按该办法执行。 2、生态广场景观水体每年清洗次数不少于6次，费用含人工清洗费、水费等一切相关费用； 3、景观水体全年保持水体干净，水面无杂物，水体透明度≥50cm； 4、所签订的合同若因市政建设或绿化工程改造，改造部分的绿地养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（纯绿化养护总价/纯绿地养护面积）×改造绿地面积×改造占用天数； 改造部分的花卉养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（莳花种植及养护总价/莳花面积）×改造花卉面积×改造占用天数； 改造部分的行道树养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（行道树中标总价/365天）×行道树数量×改造占用天数 5、本次招标采用固定总价承包方式。在合同范围外，如增加单块区域面积超过500平方米的，单价按中标价计，如增加单块区域面积低于500平方米的不计费用，养护标准同本项目；在合同范围内，如有减少的，则按中标价调整。 6、苗木品种、数量以竣工图和影像等相关资料为准。养护过程中死亡的，同规格、同品种补种。如不补种，采购单位将参照安吉县城区绿地养护（花卉）管理考核办法(试行)第四章第三十五条，派遣养护质量好的单位进行代整治，其代整治费用直接在绿地养护经费中扣除并拨付给代整治单位。 7、养护范围内投标人的工作内容包括园林绿化中的乔木、灌木、藤本、竹类、草坪、地被、水生植物等养护管理及公园绿地、道路绿地的养护管理，还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增减的内容。 8、各标项除项目负责人外所有养护人员（包括现场管理员），每年需参加三次园林养护技能培训，每人每年培训费1000元人民币（已包含在每年的养护经费中）。 9、本标项所需22套具有定位工能的智能手表和一套具有定位及洒水车工作状态的智能设施费用（含购买安装调试等一切费用）已包含在每年养护经费中。 10、表中养护总费用为最高限价，其余分项金额可根据实际情况自行填写； ▲11、人员工资不得低于本年度（2019年度）安吉县最低工资标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项四：本标段养护范围东至天荒坪路（中心线以西），南至黄墅绿岛（含），西至灵峰大道（不含），北至胜利路（中心线以南），该标段绿地总面积150037.8㎡（含水体、铺装、建筑）：一级纯养护绿地面积123666㎡；二级纯养护绿地面积0㎡；山林养护面积0㎡；景观水体面积18681.8㎡；20cm以下行道树671株、20cm（含）以上行道树2100株、花卉2000㎡，养护期限三年（1096天）。

2、标文件中明确的花卉项目，包括所有花卉种植场地清理、花卉采购、种植及养护管理；包括在养护范围内发生花卉被盗、被破坏、养护不当及其他原因造成花卉缺损和衰败的补种更换；包括花坛和花箱等容器保持干净整洁，如遇移位等情况及时复位；还包括可能出现因客观原因对该地进行局部调整后引起的上述范围内采购及养护管理需增减的内容。

| 绿化养护四标一年养护费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纯绿化养护面积（㎡） |  |  | 行道树（株） |  | 其他景观水体（㎡） | 莳花种植及养护（㎡） | 备注 |
|  | 一级 | 二级 | 山林 | Ф20以下 | Ф20（含）以上 |  |  |  |
| 数量 | 123666㎡ | / | / | 671株 | 2100株 | 18681.8 | 2000㎡ |  |
| 人员工资 | 733413元 | / | / | 32711元 | 223482元 | 4670元 | 55082元 |  |
| 乔木修剪 | 69253元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 灌木修剪 | 29680元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 草坪修剪及秋季草种撒播 | 74818元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 施 肥 | 49466元 | / | / | 631元 | 2961元 | / | 2900元 |  |
| 农 药 | 19787元 | / | / | 3274元 | 24150元 | / | 5000元 |  |
| 除 草 | 12367元 | / | / | / | / | / | 624元 |  |
| 浇 水 | 173837元 | / | / | 752元 | 6468元 | / | 4480元 |  |
| 补植费用 | 61833元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 绿地平整及保洁 | 37100元 | / | / | / | / | / | 760元 |  |
| 景观水体用水及保洁 | / | / | / | / | / | 3493元 | / |  |
| 设施及维护 | 12367元 | / | / | / | / | 243元 | 2240元 |  |
| 抗台应急 （人工、机械设备、苗木花卉损伤更换） | 24733元 | / | / | 919元 | 6321元 | / | 656914元 |  |
| 管理费用 | 123505元 | / | / | 3737元 | 25683元 | 935元 | 72000元 |  |
| 一年养护费合计 | 1422159元 | / | / | 42024元 | 289065元 | 9341元 | 800000元 |  |
| 绿化养护四标一年养护费用：2562589元，三年（1096天）养护费用：7687767元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、各单位需在报价文件中按实填报各单项价格，若没有填报或填报价格为0，则为废标处理；各单项处罚在相应绿地的养护经费中按预算价扣除，扣完为止。如绿地养护中的施肥项，如果养护企业没有按标准完成施肥，那么将按预算价在养护经费中扣除全年的施肥经费，其他单项都按该办法执行。 2、生态广场景观水体每年清洗次数不少于6次，费用含人工清洗费、水费等一切相关费用； 3、景观水体全年保持水体干净，水面无杂物，水体透明度≥50cm； 4、所签订的合同若因市政建设或绿化工程改造，改造部分的绿地养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（纯绿化养护总价/纯绿地养护面积）×改造绿地面积×改造占用天数； 改造部分的花卉养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（莳花种植及养护总价/莳花面积）×改造花卉面积×改造占用天数； 改造部分的行道树养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（行道树中标总价/365天）×行道树数量×改造占用天数 5、本次招标采用固定总价承包方式。在合同范围外，如增加单块区域面积超过500平方米的，单价按中标价计，如增加单块区域面积低于500平方米的不计费用，养护标准同本项目；在合同范围内，如有减少的，则按中标价调整。 6、苗木品种、数量以竣工图和影像等相关资料为准。养护过程中死亡的，同规格、同品种补种。如不补种，采购单位将参照安吉县城区绿地养护（花卉）管理考核办法(试行)第四章第三十五条，派遣养护质量好的单位进行代整治，其代整治费用直接在绿地养护经费中扣除并拨付给代整治单位。 7、养护范围内投标人的工作内容包括园林绿化中的乔木、灌木、藤本、竹类、草坪、地被、水生植物等养护管理及公园绿地、道路绿地的养护管理，还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增减的内容。 8、各标项除项目负责人外所有养护人员（包括现场管理员），每年需参加三次园林养护技能培训，每人每年培训费1000元人民币（已包含在每年的养护经费中）。 9、本标项所需21套具有定位工能的智能手表和一套具有定位及洒水车工作状态的智能设施费用（含购买安装调试等一切费用）已包含在每年养护经费中。 10、表中养护总费用为最高限价，其余分项金额可根据实际情况自行填写； ▲11、人员工资不得低于本年度（2019年度）安吉县最低工资标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项五：本标段养护范围东至灵峰大道（含），南至浒溪南路（含），西至浒溪河滨（河以东），北至独松关路（中心线以南），该标段绿地总面积203390.57㎡（含水体、铺装、建筑）：一级纯养护绿地面积18344.69㎡；二级纯养护绿地面积160139.52㎡；山林养护面积0㎡；景观水体面积0㎡；20cm以下行道树707株、20cm（含）以上行道树734株、花卉0㎡，养护期限三年（1096天）。

2、标文件中明确的花卉项目，包括所有花卉种植场地清理、花卉采购、种植及养护管理；包括在养护范围内发生花卉被盗、被破坏、养护不当及其他原因造成花卉缺损和衰败的补种更换；包括花坛和花箱等容器保持干净整洁，如遇移位等情况及时复位；还包括可能出现因客观原因对该地进行局部调整后引起的上述范围内采购及养护管理需增减的内容。

| 绿化养护五标一年养护费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纯绿化养护面积（㎡） |  |  | 行道树（株） |  | 其他景观水体（㎡） | 莳花种植及养护（㎡） | 备注 |
|  | 一级 | 二级 | 山林 | Ф20以下 | Ф20（含）以上 |  |  |  |
| 数量 | 18344.69㎡ | 160139.52㎡ | / | 707株 | 734株 | / | / |  |
| 人员工资 | 108795元 | 814566元 | / | 34465元 | 78112元 | / | / |  |
| 乔木修剪 | 10273元 | 89678元 | / | / | / | / | / |  |
| 灌木修剪 | 4403元 | 31227元 | / | / | / | / | / |  |
| 草坪修剪及秋季草种撒播 | 11099元 | 72863元 | / | / | / | / | / |  |
| 施 肥 | 7338元 | 57650元 | / | 665元 | 1035元 | / | / |  |
| 农 药 | 2935元 | 22420元 | / | 3450元 | 8441元 | / | / |  |
| 除 草 | 1834元 | 12811元 | / | / | / | / | / |  |
| 浇 水 | 25787元 | 209639元 | / | 792元 | 2261元 | / | / |  |
| 补植费用 | 9172元 | 64056元 | / | / | / | / | / |  |
| 绿地平整及保洁 | 5503元 | 48042元 | / | / | / | / | / |  |
| 景观水体用水及保洁 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 设施及维护 | 1835元 | 16014元 | / | / | / | / | / |  |
| 抗台应急 （人工、机械设备、苗木花卉损伤更换） | 3669元 | 28825元 | / | 969元 | 2209元 | / | / |  |
| 管理费用 | 18321元 | 138408元 | / | 3938元 | 8977元 | / | / |  |
| 一年养护费合计 | 210964元 | 1606199元 | / | 44279元 | 101035元 | / | / |  |
| 绿化养护五标一年养护费用：1962477元，三年（1096天）养护费用：5887431元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、各单位需在报价文件中按实填报各单项价格，若没有填报或填报价格为0，则为废标处理；各单项处罚在相应绿地的养护经费中按预算价扣除，扣完为止。如绿地养护中的施肥项，如果养护企业没有按标准完成施肥，那么将按预算价在养护经费中扣除全年的施肥经费，其他单项都按该办法执行。 2、生态广场景观水体每年清洗次数不少于6次，费用含人工清洗费、水费等一切相关费用； 3、景观水体全年保持水体干净，水面无杂物，水体透明度≥50cm； 4、所签订的合同若因市政建设或绿化工程改造，改造部分的绿地养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（纯绿化养护总价/纯绿地养护面积）×改造绿地面积×改造占用天数； 改造部分的花卉养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（莳花种植及养护总价/莳花面积）×改造花卉面积×改造占用天数； 改造部分的行道树养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（行道树中标总价/365天）×行道树数量×改造占用天数 5、本次招标采用固定总价承包方式。在合同范围外，如增加单块区域面积超过500平方米的，单价按中标价计，如增加单块区域面积低于500平方米的不计费用，养护标准同本项目；在合同范围内，如有减少的，则按中标价调整。 6、苗木品种、数量以竣工图和影像等相关资料为准。养护过程中死亡的，同规格、同品种补种。如不补种，采购单位将参照安吉县城区绿地养护（花卉）管理考核办法(试行)第四章第三十五条，派遣养护质量好的单位进行代整治，其代整治费用直接在绿地养护经费中扣除并拨付给代整治单位。 7、养护范围内投标人的工作内容包括园林绿化中的乔木、灌木、藤本、竹类、草坪、地被、水生植物等养护管理及公园绿地、道路绿地的养护管理，还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增减的内容。 8、各标项除项目负责人外所有养护人员（包括现场管理员），每年需参加三次园林养护技能培训，每人每年培训费1000元人民币（已包含在每年的养护经费中）。 9、本标项所需23套具有定位工能的智能手表和一套具有定位及洒水车工作状态的智能设施费用（含购买安装调试等一切费用）已包含在每年养护经费中。 10、表中养护总费用为最高限价，其余分项金额可根据实际情况自行填写； ▲11、人员工资不得低于本年度（2019年度）安吉县最低工资标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项六：本标段养护范围东至天水坞路（含），南至云鸿路（中心线以北），西至天荒坪路（中心线以东），北至胜利路（中心线以南），该标段绿地总面积194337.83㎡（含水体、铺装、建筑）：一级纯养护绿地面积123395.84㎡；二级纯养护绿地面积0㎡；山林养护面积0㎡；景观水体面积1788.35㎡；20cm以下行道树584株、20cm（含）以上行道树1650株、花卉5000㎡，养护期限三年（1096天）。

2、标文件中明确的花卉项目，包括所有花卉种植场地清理、花卉采购、种植及养护管理；包括在养护范围内发生花卉被盗、被破坏、养护不当及其他原因造成花卉缺损和衰败的补种更换；包括花坛和花箱等容器保持干净整洁，如遇移位等情况及时复位；还包括可能出现因客观原因对该地进行局部调整后引起的上述范围内采购及养护管理需增减的内容。

| 绿化养护六标一年养护费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纯绿化养护面积（㎡） |  |  | 行道树（株） |  | 其他景观水体（㎡） | 莳花种植及养护（㎡） | 备注 |
|  | 一级 | 二级 | 山林 | Ф20以下 | Ф20（含）以上 |  |  |  |
| 数量 | 123395.84㎡ | / | / | 584株 | 1650株 | 1788.35㎡ | 5000㎡ |  |
| 人员工资 | 731811元 | / | / | 28470元 | 175592元 | 447元 | 137705元 |  |
| 乔木修剪 | 69102元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 灌木修剪 | 29615元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 草坪修剪及秋季草种撒播 | 74654元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 施 肥 | 49358元 | / | / | 548元 | 2327元 | / | 7250元 |  |
| 农 药 | 19743元 | / | / | 2849元 | 18975元 | / | 12500元 |  |
| 除 草 | 12340元 | / | / | / | / | / | 1560元 |  |
| 浇 水 | 173458元 | / | / | 653元 | 5082元 | / | 11200元 |  |
| 补植费用 | 61698元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 绿地平整及保洁 | 37019元 | / | / | / | / | / | 1900元 |  |
| 景观水体用水及保洁 | / | / | / | / | / | 334元 | / |  |
| 设施及维护 | 12340元 | / | / | / | / | 23元 | 5600元 |  |
| 抗台应急 （人工、机械设备、苗木花卉损伤更换） | 24679元 | / | / | 800元 | 4966元 | / | 1642285元 |  |
| 管理费用 | 123235元 | / | / | 3252元 | 20180元 | 89元 | 180000元 |  |
| 一年养护费合计 | 1419052元 | / | / | 36572元 | 227122元 | 893元 | 2000000元 |  |
| 绿化养护六标一年养护费用：3683639元，三年（1096天）养护费用：11050917元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、各单位需报价文件中按实填报各单项价格，若没有填报或填报价格为0，则为废标处理；各单项处罚在相应绿地的养护经费中按预算价扣除，扣完为止。如绿地养护中的施肥项，如果养护企业没有按标准完成施肥，那么将按预算价在养护经费中扣除全年的施肥经费，其他单项都按该办法执行。 2、生态广场景观水体每年清洗次数不少于6次，费用含人工清洗费、水费等一切相关费用； 3、景观水体全年保持水体干净，水面无杂物，水体透明度≥50cm； 4、所签订的合同若因市政建设或绿化工程改造，改造部分的绿地养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（纯绿化养护总价/纯绿地养护面积）×改造绿地面积×改造占用天数； 改造部分的花卉养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（莳花种植及养护总价/莳花面积）×改造花卉面积×改造占用天数； 改造部分的行道树养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（行道树中标总价/365天）×行道树数量×改造占用天数 5、本次招标采用固定总价承包方式。在合同范围外，如增加单块区域面积超过500平方米的，单价按中标价计，如增加单块区域面积低于500平方米的不计费用，养护标准同本项目；在合同范围内，如有减少的，则按中标价调整。 6、苗木品种、数量以竣工图和影像等相关资料为准。养护过程中死亡的，同规格、同品种补种。如不补种，采购单位将参照安吉县城区绿地养护（花卉）管理考核办法(试行)第四章第三十五条，派遣养护质量好的单位进行代整治，其代整治费用直接在绿地养护经费中扣除并拨付给代整治单位。 7、养护范围内投标人的工作内容包括园林绿化中的乔木、灌木、藤本、竹类、草坪、地被、水生植物等养护管理及公园绿地、道路绿地的养护管理，还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增减的内容。 8、各标项除项目负责人外所有养护人员（包括现场管理员），每年需参加三次园林养护技能培训，每人每年培训费1000元人民币（已包含在每年的养护经费中）。 9、本标项所需24套具有定位工能的智能手表和一套具有定位及洒水车工作状态的智能设施费用（含购买安装调试等一切费用）已包含在每年养护经费中。 10、表中养护总费用为最高限价，其余分项金额可根据实际情况自行填写； ▲11、人员工资不得低于本年度（2019年度）安吉县最低工资标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项七：本标段养护范围东至玉磬路（中心线以西），南至环翠路（中心线以北），西至天荒坪路（中心线以东），北至云鸿路（中心线以南），该标段绿地总面积127342.27㎡（含水体、铺装、建筑）：一级纯养护绿地面积100780.23㎡；二级纯养护绿地面积0㎡；山林养护面积0㎡；景观水体面积0㎡；20cm以下行道树1165株、20cm（含）以上行道树1051株、花卉300㎡，养护期限三年（1096天）。

2、标文件中明确的花卉项目，包括所有花卉种植场地清理、花卉采购、种植及养护管理；包括在养护范围内发生花卉被盗、被破坏、养护不当及其他原因造成花卉缺损和衰败的补种更换；包括花坛和花箱等容器保持干净整洁，如遇移位等情况及时复位；还包括可能出现因客观原因对该地进行局部调整后引起的上述范围内采购及养护管理需增减的内容。

| 绿化养护七标一年养护费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纯绿化养护面积（㎡） |  |  | 行道树（株） |  | 其他景观水体（㎡） | 莳花种植及养护（㎡） | 备注 |
|  | 一级 | 二级 | 山林 | Ф20以下 | Ф20（含）以上 |  |  |  |
| 数量 | 100780.23㎡ | / | / | 1165株 | 1051株 | / | 300㎡ |  |
| 人员工资 | 597687元 | / | / | 56794元 | 111847元 | / | 8262元 |  |
| 乔木修剪 | 56437元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 灌木修剪 | 24187元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 草坪修剪及秋季草种撒播 | 60972元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 施 肥 | 40312元 | / | / | 1095元 | 1481元 | / | 435元 |  |
| 农 药 | 16125元 | / | / | 5685元 | 12087元 | / | 750元 |  |
| 除 草 | 10078元 | / | / | / | / | / | 94元 |  |
| 浇 水 | 141667元 | / | / | 1305元 | 3237元 | / | 672元 |  |
| 补植费用 | 50390元 | / | / | / | / | / | / |  |
| 绿地平整及保洁 | 30234元 | / | / | / | / | / | 114元 |  |
| 景观水体用水及保洁 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| 设施及维护 | 10078元 | / | / | / | / | / | 336元 |  |
| 抗台应急 （人工、机械设备、苗木花卉损伤更换） | 20156元 | / | / | 1596元 | 3164元 | / | 98537元 |  |
| 管理费用 | 100649元 | / | / | 6489元 | 12854元 | / | 10800元 |  |
| 一年养护费合计 | 1158972元 | / | / | 72964元 | 144670元 | / | 120000元 |  |
| 绿化养护七标一年养护费用：1496606元，三年（1096天）养护费用：4489818元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、各单位需在报价文件中按实填报各单项价格，若没有填报或填报价格为0，则为废标处理；各单项处罚在相应绿地的养护经费中按预算价扣除，扣完为止。如绿地养护中的施肥项，如果养护企业没有按标准完成施肥，那么将按预算价在养护经费中扣除全年的施肥经费，其他单项都按该办法执行。 2、生态广场景观水体每年清洗次数不少于6次，费用含人工清洗费、水费等一切相关费用； 3、景观水体全年保持水体干净，水面无杂物，水体透明度≥50cm； 4、所签订的合同若因市政建设或绿化工程改造，改造部分的绿地养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（纯绿化养护总价/纯绿地养护面积）×改造绿地面积×改造占用天数； 改造部分的花卉养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（莳花种植及养护总价/莳花面积）×改造花卉面积×改造占用天数； 改造部分的行道树养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（行道树中标总价/365天）×行道树数量×改造占用天数 5、本次招标采用固定总价承包方式。在合同范围外，如增加单块区域面积超过500平方米的，单价按中标价计，如增加单块区域面积低于500平方米的不计费用，养护标准同本项目；在合同范围内，如有减少的，则按中标价调整。 6、苗木品种、数量以竣工图和影像等相关资料为准。养护过程中死亡的，同规格、同品种补种。如不补种，采购单位将参照安吉县城区绿地养护（花卉）管理考核办法(试行)第四章第三十五条，派遣养护质量好的单位进行代整治，其代整治费用直接在绿地养护经费中扣除并拨付给代整治单位。 7、养护范围内投标人的工作内容包括园林绿化中的乔木、灌木、藤本、竹类、草坪、地被、水生植物等养护管理及公园绿地、道路绿地的养护管理，还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增减的内容。 8、各标项除项目负责人外所有养护人员（包括现场管理员），每年需参加三次园林养护技能培训，每人每年培训费1000元人民币（已包含在每年的养护经费中）。 9、本标项所需17套具有定位工能的智能手表和一套具有定位及洒水车工作状态的智能设施费用（含购买安装调试等一切费用）已包含在每年养护经费中。 10、表中养护总费用为最高限价，其余分项金额可根据实际情况自行填写； ▲11、人员工资不得低于本年度（2019年度）安吉县最低工资标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

标项八：本标段养护范围东至玉磬路（含），南至绕城南线（含），西至天荒坪路线（中心线以东），北至环翠路（中心线以南），该标段绿地总面积218909㎡（含水体、铺装、建筑）：一级纯养护绿地面积97254.08㎡；二级纯养护绿地面积0㎡；山林养护面积48564.44㎡；景观水体面积5138.93㎡；20cm以下行道树636株、20cm（含）以上行道树206株、花卉500㎡，养护期限三年（1096天）。

2、标文件中明确的花卉项目，包括所有花卉种植场地清理、花卉采购、种植及养护管理；包括在养护范围内发生花卉被盗、被破坏、养护不当及其他原因造成花卉缺损和衰败的补种更换；包括花坛和花箱等容器保持干净整洁，如遇移位等情况及时复位；还包括可能出现因客观原因对该地进行局部调整后引起的上述范围内采购及养护管理需增减的内容。

| 绿化养护八标一年养护费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纯绿化养护面积（㎡） |  |  | 行道树（株） |  | 其他景观水体（㎡） | 莳花种植及养护（㎡） | 备注 |
|  | 一级 | 二级 | 山林 | Ф20以下 | Ф20（含）以上 |  |  |  |
| 数量 | 97036.6㎡ | / | 48564.44㎡ | 636株 | 206株 | 5138.93㎡ | 500㎡ |  |
| 人员工资 | 575485元 | / | 26749元 | 31005元 | 21923元 | 1285元 | 13770元 |  |
| 乔木修剪 | 54340元 | / | 257元 | / | / | / | / |  |
| 灌木修剪 | 23289元 | / | 855元 | / | / | / | / |  |
| 草坪修剪及秋季草种撒播 | 58707元 | / | 427元 | / | / | / | / |  |
| 施 肥 | 38815元 | / | 1054元 | 598元 | 290元 | / | 725元 |  |
| 农 药 | 15526元 | / | 5988元 | 3104元 | 2369元 | / | 1250元 |  |
| 除 草 | 9704元 | / | 340元 | / | / | / | 156元 |  |
| 浇 水 | 136404元 | / | 4677元 | 712元 | 634元 | / | 1120元 |  |
| 补植费用 | 48518元 | / | 1709元 | / | / | / | / |  |
| 绿地平整及保洁 | 29111元 | / | 1457元 | / | / | / | 190元 |  |
| 景观水体用水及保洁 | / | / | / | / | / | 960元 | / |  |
| 设施及维护 | 9704元 | / | 641元 | / | / | 67元 | 560元 |  |
| 抗台应急 （人工、机械设备、苗木花卉损伤更换） | 19407元 | / | 728元 | 870元 | 620元 | / | 164229元 |  |
| 管理费用 | 96910元 | / | 3681元 | 3543元 | 2519元 | 257元 | 18000元 |  |
| 一年养护费合计 | 1115920元 | / | 48563元 | 39832元 | 28355元 | 2569元 | 200000元 |  |
| 绿化养护八标一年养护费用：1435239元，三年（1096天）养护费用：4305717元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 1、各单位需在报价文件中按实填报各单项价格，若没有填报或填报价格为0，则为废标处理；各单项处罚在相应绿地的养护经费中按预算价扣除，扣完为止。如绿地养护中的施肥项，如果养护企业没有按标准完成施肥，那么将按预算价在养护经费中扣除全年的施肥经费，其他单项都按该办法执行。 2、生态广场景观水体每年清洗次数不少于6次，费用含人工清洗费、水费等一切相关费用； 3、景观水体全年保持水体干净，水面无杂物，水体透明度≥50cm； 4、所签订的合同若因市政建设或绿化工程改造，改造部分的绿地养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（纯绿化养护总价/纯绿地养护面积）×改造绿地面积×改造占用天数； 改造部分的花卉养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（莳花种植及养护总价/莳花面积）×改造花卉面积×改造占用天数； 改造部分的行道树养护合同自动终止，并扣除相应经费，费用按（行道树中标总价/365天）×行道树数量×改造占用天数 5、本次招标采用固定总价承包方式。在合同范围外，如增加单块区域面积超过500平方米的，单价按中标价计，如增加单块区域面积低于500平方米的不计费用，养护标准同本项目；在合同范围内，如有减少的，则按中标价调整。 6、苗木品种、数量以竣工图和影像等相关资料为准。养护过程中死亡的，同规格、同品种补种。如不补种，采购单位将参照安吉县城区绿地养护（花卉）管理考核办法(试行)第四章第三十五条，派遣养护质量好的单位进行代整治，其代整治费用直接在绿地养护经费中扣除并拨付给代整治单位。 7、养护范围内投标人的工作内容包括园林绿化中的乔木、灌木、藤本、竹类、草坪、地被、水生植物等养护管理及公园绿地、道路绿地的养护管理，还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增减的内容。 8、各标项除项目负责人外所有养护人员（包括现场管理员），每年需参加三次园林养护技能培训，每人每年培训费1000元人民币（已包含在每年的养护经费中）。 9、本标项所需18套具有定位工能的智能手表和一套具有定位及洒水车工作状态的智能设施费用（含购买安装调试等一切费用）已包含在每年养护经费中。（须提供承诺函） 10、表中养护总费用为最高限价，其余分项金额可根据实际情况自行填写； ▲11、人员工资不得低于本年度（2019年度）安吉县最低工资标准。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 项目人员要求

1.本项目养护作业所必须的机械及人工必须满足日常需要。

2.中标人应负责协助调查、解决来电来访等信访反映的养护问题。遇重大活动和节日、市民和上级的要求、自然灾害、突发事件等，中标人必须按采购单位的要求做好积极响应工作，如不服从采购单位统一调度指挥的，采购单位有权安排其它人员实施相关工作，产生的费用在养护费中扣除。

| 标段 | 人员配置要求（人） |  |  |  |  |  | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 管理人员 |  | 现场绿地养护工人最低限 |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 现场管理员 | Ⅰ级绿地 | Ⅱ级绿地 | 山林 | 莳花养护 |  |
| 一 | 1 | 2 | 19 | / | / | 3 | 25 |
| 二 | 1 | 2 | 19 | / | / | 1 | 23 |
| 三 | 1 | 2 | 13 | 5 | / | 1 | 22 |
| 四 | 1 | 2 | 16 | / | / | 2 | 21 |
| 五 | 1 | 2 | 3 | 17 | / | / | 23 |
| 六 | 1 | 2 | 16 | / | / | 5 | 24 |
| 七 | 1 | 2 | 13 | / | / | 1 | 17 |
| 八 | 1 | 2 | 13 | / | 1 | 1 | 18 |

工作人员具体要求如下:

1、项目负责人每月到岗不少于四天（每天八小时在岗），每标段两名现场管理员每月到岗不少于二十二天（每天八小时在岗），自愿在自己手机上安装安吉县智慧园林APP，并熟练操作，到岗天必须人脸识别打卡上下班，平台无法监测到或关闭移动轨迹识别者，一律视为不在岗处理。

2、项目负责人和标段两名现场管理员到岗当天，必须到所管养标段内所有绿地巡查一遍，并填写各自的巡查日志上传至安吉智慧园林平台，如项目负责人和现场管理人员巡查不力，没有及时发现和处理问题，被智慧园林平台监测或现场督察发现问题，视为项目负责人当天不在岗。

3、项目负责人如果出现每月到岗天数不足四天，扣除该标段当月全月养护经费，养护期内累计两次（含两次）出现到岗天数不足四天，扣除两个月养护经费，并终止养护合同，同时记录项目负责人诚信记录，三年内不得参与安吉县园林绿化管理处发包的一切园林项目，并通报处理。

4、标段内两名现场管理人员，每月缺勤一天，扣除当月养护费10000元，缺勤两天，扣除当月养护费20000元，缺勤三天，扣除当月养护费40000元，以此倍数增加，扣完本标段本季度养护费为止。两名现场管理人员轮休期间，必须保证现场管理人员或项目负责人有一人当天在岗。

5、养护每日人数为一名管理人员加现场绿地养护人工，县园林绿化管理处结合安吉智慧园林平台在线作业人员动态或在作业时间到现场随机检查作业人员到岗率，无故缺勤一人扣除当月养护费3000元，缺勤二人扣除当月养护费6000元，缺勤三人扣除当月养护费12000元，以此倍数增加，扣完本标段两个月养护经费为止。

6、作业人员在道路上进行流动作业时，白天应当穿着安全服，夜间必须同时穿着安全服并戴好安全帽。在道路上进行定点作业时，夜间必须穿着安全服。

7、中标后确保24小时应急服务和承诺服务工作，有固定办公地点、值班人员及联系电话。

▲8、每日项目负责人或现场管理员中必须有一人出勤。

▲9、极端天气（暴雪、台风等）发生时，乙方应根据【安吉县城区绿化灾害性天气应急预案(试行）】增加抗灾工人人数，并积极配合甲方成立应急抢险队伍，同时按照甲方的要求做好各项应急抢险工作。

- 四、服务规范以及要求

- 各投标供应商根据以下规范要求提供养护服务：

- 《安吉县城区绿地养护（花卉）管理考核办法(试行)》

- 《安吉县城区绿地养护质量标准(试行）》

- 《安吉县城区绿地养护管理综合考核评分细则(试行）》

- 《安吉县城区花坛、花境建设养护管理及考核办法（试行）》

- 《安吉县城区绿化灾害性天气应急预案(试行）》

- 《安吉县园林绿化养护安全生产、文明作业规范(试行）》

上述办法及规范在项目公告中以附件形式与招标文件一并发布。

- 五、绿化质量及相关要求

1  公园绿地养护标准

1.1  总体标准：指公园绿地养护的整体质量，内容有植物养护、树木存活率、设施维护、土肥标准、病虫害防治标准、卫生标准及管理标准。
1.1.1  植物养护标准：
1.1.1.1  根据设计意图，养护要重视和体现植物造景，对植物群落进行合理养护，使植物季相分明，色彩丰富，生长茂盛，营造优美植物景观。
1.1.1.2  随着植物生长的各个阶段，应不断进行调整与充实，使植物群落完整，层次丰富，四季有花，黄土不裸露，保持叶面清洁，有整体观赏效果。
1.1.1.3  花卉面积（含宿根花卉）不低于5%。
1.1.1.4  树木及时修剪，无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝；宿根植物及时翻种、断根、间删；植物无死株。
1.1.1.5  草坪生长茂盛，无空秃，无明显杂草，草坪边缘线清晰（及时切边），草高不超过8厘米。
1.1.1.6  棚架、假山及垂直绿化管护合理，达到正常生长量。
1.1.2  树木成活率标准：
树木成活率98%以上；树木保存率100%。
1.1.3  设施维护标准：
1.1.3.1  绿地附属设施完好、分布合理、放置整齐、保持清洁。
1.1.3.2  园路、铺装地坪平整，无大面积破损、无积水、无淤泥。
1.1.3.3  亭、廊及其它园林建筑保持安全，及时修缮，维护良好。
1.1.3.4  金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。
1.1.3.5  供水、供电、排水、喷灌等管网设施维护良好。
1.1.3.6  指示牌、禁令牌、宣传牌放置合理，醒目、完善、规范。
1.1.4  土肥标准：
土壤疏松，无积水，根据植物生长特性及时施肥，充分利用有机肥，也可施复合肥，增强土壤肥力（要求一年施肥二次，每次用腐熟豆饼0.5kg／m2），改善土壤理化性状。
1.1.5  病虫害防治标准：
提倡综合防治，以防为主。病虫害危害应控制在以不影响观赏效果的范围之内。其中食叶性害虫危害的叶片，每株不超过5%；刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%；无蛀干性害虫的活虫、活卵。
1.1.6  卫生标准：
1.1.6.1  绿地整洁，地面卫生，无垃圾杂物，墙面无涂刻、无招贴。
1.1.6.2  绿地内水体整洁卫生、无漂浮杂物、无杂生水生植物。
1.1.6.3  垃圾日产日清，无卫生死角。
1.1.7  管理标准：
1.1.7.1  绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装，挂牌上岗。
1.1.7.2  无违章占绿、无违法建设。
1.1.7.3  秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。
1.2  时花花坛的养护标准：
1.2.1  布置效果：
按设计精心养护，有全年用花计划，做到四季有花，花期整齐，图案美观，布置效果良好。
1.2.2  花卉生长：
花卉植株生长健壮，花色艳丽，始花期方可上花坛种植，株行距适宜，不露底土。无缺株倒伏，无枯枝残花，无杂草垃圾。
1.3  常绿草草坪的养护标准：
1.3.1  整体效果：
草种基本纯正，生长茂盛，有一定厚度，草根不裸露；草坪无明显枯黄现象，草高不超过6cm；草坪边缘线清晰。
1.3.2  养护要求：
草坪基本无杂草、无空秃，护栏等防护设施完好美观；草坪保持整洁，不得有石块、果壳纸屑及其它垃圾。
1.4   具体养护标准

| 分级标准类别 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物 | 生长势旺盛。 | 生长势好。 | 生长势一般。 |
|  | 树形完美。 | 树形良好。 | 基本保持树形。 |
| 杂草控制 | 基本无杂草。 | 无大型和缠绕性、攀缘性杂草。另星区域的杂草控制在5CM以下。 | 藤类杂草及大型杂草应予清除。 |
| 病虫害控制 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于5%。 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于10%。 | 食叶性害虫危害的叶片每株小于15%。 |
|  | 刺吸性害虫危害的叶片每株小于10%。 | 刺吸性害虫危害的叶片每株小于20%。 | 刺吸性害虫危害的叶片每株小于30%。 |
|  | 无蛀干性害虫危害。 | 蛀干性害虫危害率小于5%。 | 蛀干性害虫危害率小10%。 |
| 时花花坛 | 月月有花，花期整齐，图案美观。 | 四季有花，花期整齐，整体效果好。 | 适时开花，有整体色彩效果。 |
| 草坪 | 草种纯正，无空秃.草高不得超过8CM，常绿草高不得超6CM，生长季节不枯黄。 | 草种基本纯，草坪覆盖率应大于95%，中心区不得有空秃现象。草高不得超过8CM，常绿草高不得超过6CM。 | 草种基本纯，草坪覆盖率应大于90%，中心区不得有空秃现象。草高不得超过10CM。 |
| 设施、卫生 | 完好，无损，整洁。 | 基本完好，整洁。 | 有必要设施，无沉积垃圾 |

1.5   一级绿地、二级绿地要求达到一级养护标准，三级绿地要求达到二级以上养护标准。

2 行道树养护标准

2.1  总体标准：指行道树养护的整体质量，内容有养护质量、树木存活率、设施维护、土肥标准、病虫害防治标准及管理标准。
2.1.1  养护质量：
2.1.1.1  植株树冠丰满、完整、茂盛，骨架均匀、树干挺直，具有一定的遮荫及观赏效果。叶片正常，在正常条件下不黄叶，不焦叶，不卷叶，不落叶。
2.1.1.2  植株无徒长枝、病虫枝、过密枝、并生枝、交叉枝、下垂枝、枯枝、伤损枝、碰线枝；及时抹芽，主干及一级枝不定芽不超过15cm；对倾斜老树要控制倾斜度，并逐渐扶正。
2.1.1.3  行道树要有群体特色效果，选用的品种、规格相对统一，补植树品种、规格（树高一致，胸径误差≤20%）也应保持一致，树冠必须保留骨架（3--4根一级主枝）
2.1.1.4  有防台措施，对危树及时采取修枝、加固或申报更换等措施，遇灾害性天气及时组织进行抢扶。
2.1.2  树木存活率：
新栽行道树存活率95%以上，行道树保存率100%。无死株、无缺株。
2.1.3  设施维护：
2.1.3.1  树穴有侧石，有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。
2.1.3.2  树木支撑规范、统一，无断桩、坏桩，桩位扎缚规范化。
2.1.4  土肥标准：
栽培基质应具有一定的透水、透气、保肥能力；每年冬季施有机肥一次，每次用腐熟豆饼１公斤／株；石砾含量中，其粒径≤5cm,含量≤10%；PH值为6.0—7.8之间；有效土层(长、宽、深)≥100cm；有机质含量≥25g/kg。
2.1.5  病虫害防治标准:
基本无病虫害危害迹象。
2.1.6  管理标准：
2.1.6.1  树穴无杂草、垃圾和其它杂物，树干无钉子、铁丝等破坏树木生长的东西。
2.1.6.2  管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，对行道树的基础资料、变更情况及时记录入档；工作人员统一着装，挂牌上岗。
2.2   具体养护标准

| 分级标准类别 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生长势 | 好 | 正常 | 基本正常 |
| 叶片 | 健壮，在正常条件下不黄叶，不焦叶，不卷叶，不落叶。 | 正常，较严重黄叶，焦叶，卷叶的株数在2%以下。 | 基本正常，较严重黄叶，焦叶，卷叶的株数在10%以下。 |
| 枝干 | 健壮，无明显枯枝死杈。 | 正常，无明显枯枝死杈。 | 基本正常。 |
| 树冠 | 完整美观，分枝点合适。内膛不乱，通风透光。 | 基本完整，主侧枝分布均匀，通风透光。 | 90%以上的树冠基本完整，有绿化效果。 |
| 病虫害控制 | 基本无病虫害危害。食叶害虫危害的叶片每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片每株不超过10%，无蛀干性害虫的活虫，活卵。 | 病虫害危害未达到明显程度。食叶害虫危害的叶片每株不超过10%，刺吸性害虫危害的叶片每株不超过15%，蛀干性害虫危害的株数在2%以下。 | 有病虫害控制措施。食叶害虫危害的叶片每株不超过20%，刺吸性害虫危害的叶片每株不超过25%，蛀干性害虫危害的株数在5%以下。 |
| 树穴 | 有侧石，有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。 | 有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露。 | 有较完整的覆盖。 |
| 其他 | 无断桩，坏桩，桩位扎缚规范。有防台措施。 | 基本无断桩，坏桩，桩位扎缚有效。 | 有一定的防台措施。 有一定的防台措施。 |

2.3 胸径10CM以上的行道树要求达到一级养护标准，胸径10CM以下的行道树要求达到二级以上养护标准。

3 道路绿化带（包括护栏挂箱）养护标准

3.1  总体标准：指道路绿化带养护的整体质量，内容有养护质量、树木存活率、设施维护、土肥标准、病虫害防治标准及管理标准。
3.1.1  植物养护标准：
按道路绿化带的立地条件，对植物进行特殊养护、精心养护，使植物健康生长，具有良好的道路景观。
3.1.2  树木种植成活率标准：
当年新栽植物成活率达95%以上，保存率98%以上，无缺株、死株。
3.1.3  土肥标准：
土壤疏松，无积水，种植土低于容器（或侧石）上沿3cm；充分利用有机肥，也可用复合肥，增强土壤肥力（要求一年施肥二次，每次用腐熟豆饼0.5kg／m2），其理化性状应符合下列规定：PH值为6.7—7.5之间；石砾粒径≤5cm（高架挂箱石砾粒径≤2cm），含量≤8%（W/W）；有机质含量≥25g/kg。
3.1.4  病虫害防治标准：
提倡综合防治，病虫害应控制在以不影响观赏效果的危害程度之内。
3.2  道路绿化带的具体养管标准。
3.2.1  道路绿化带景观要求。
3.2.1.1  采用修剪等特殊手法，控制植物高度，植物高度不得影响交通视线。
3.2.1.2  特殊地段的景观应按设计精心养护，形成有特色的植物景观。整形植物必须及时修剪保持形态，悬垂植物生长健壮，整体效果好。
3.2.1.3  花卉花期整齐，株行距适宜，无空秃、色彩效果好。
3.2.1.4  绿带必须无裸地，可种植地被植物或草坪。
3.2.1.5  绿带内无枯枝残叶、无杂草，整洁无垃圾；植物叶面无陈旧积尘。
3.2.1.6  辅助设施（包括支撑物和悬挂容器）必须安全、完好、整洁、美观。
3.2.1.7  道路绿化带冬季浇水应注意不要让水溢出，避免造成路面结冰。
3.2.2  道路绿化带养护作业必须穿着有反光条的工作服，做到文明作业，尽量减少对行车的干扰。

4.1 总体标准：

指借地绿化养护的整体质量，内容有植物养护、树木存活率、病虫害防治标准及管理标准。

4.1.1 植物养护标准：
4.1.1.1 根据设计意图，按植物生态特性：喜阳、耐阴、耐旱、喜湿等分别养护，做到季相分明，群落完整。
4.1.1.2 植物生长健壮正常，全年有绿化效果，无枯枝烂头、无死树。应有30%面积种植养管粗放的地被植物。没有地被植物的区域内杂草高度不超过30cm，绿地内藤类杂草应予清除。
4.1.1.3 每年施冬肥（有机肥）一次。

4.1.2 病虫害防治标准：提倡综合防治，病虫害应控制在以不影响观赏效果的危害程度之内。

4.1.3 管理标准:有必要设施，无沉积垃圾。

六、花卉质量及相关要求

1.1 本工程所用花卉其规格、品种必须符合采购人的要求，花卉质量必须符合浙江省标准《园林绿化技术规程》DB33/T1009-2001中规定的花卉质量，且经采购人验收同意方可使用。

1.2 承包期限内花卉更换以花坛、花境为主，其中木本花卉及球宿根花卉占比达50%；草花（莳花）占比达50%。所有花卉具体更换时间、面积、方案由采购人认可后方可实施。养护期间内，全年保持花卉效果良好。

1.3 各标项中花卉种植品种、规格、数量、面积严格按照甲方要求执行；草花（莳花）种植一般不低于64株/平方米。要求各类花卉造型应整齐、美观，在始花期种植下地，种植花卉无病无虫，生长态势良好，花色艳丽。花卉种植完成后，不露黄土，无缺株倒伏，无枯枝残花败叶，无杂草。花坛、花箱等种植容器干净整洁、无移位及损坏等情况。

▲1.4 中标供应商每次更换所用的花卉品种、数量、颜色、面积以及花坛、花境的设计方案，必须根据采购人规定的时间上报采购人，并以采购人最终确认同意的方案为准。

1.5 上报方案时，须提供花卉样品（规格须符合种植花卉详表中所要求的）；种植前，花卉到场后须通知采购人进行验收（花卉规格须与样品相同），验收合格，方可种植。

1.6 承包期限内，花卉出现损毁、缺失以及自然衰败枯萎，中标供应商必须按照采购人要求的时限进行更换。

1.7 中标供应商必须严格按合同条款、种植养护标准，精心组织种植养护，确保花卉质量和彩化效果。

1.8 中标供应商必须建立健全安全制度，严格落实，并承担一切安全责任。在施工过程中相关人员须穿反光背心，施工路面树立标识标牌。

1.9其他相关要求详见《安吉县城区花坛、花境建设养护管理及考核办法（试行）》。

2.1基本要求
  2.1.1、花坛讲究群体效果，符合功能要求，并与环境协调。盛花花坛要求花繁色亮，美观大方。模纹花坛要求图案清晰、色彩鲜明、对比度强。 
  2.1.2、花坛植物材料应选用花期一致、花朵显露、株高整齐、叶色和叶形协调，容易配置的品种。其中时花要求80%以上采用以F1代种子繁育的优质花苗，除冬季以外，观叶植物材料控制在用花量的10%以下，禁用绿色观叶植物。  
  2.2花境 
  2.2.1、植物材料以耐寒、花期长且具有观赏性的的木本花卉及球宿根花卉为主，配置当季草花（莳花），具体品种由甲方指定。 
  2.2.2、花境配置应具有季相变化，高低错落，并突出重点景观。 
  3、设计 
  3.1花坛、花境的设计应与整体环境协调，配置合理，主题突出。选用的花卉应做到因地制宜、适地适花，鼓励选用新、优花卉品种。 
  3.2设计方案应包括：图纸（花境、立体花坛需附效果图）、文字说明，并附花卉品种、规格和数量。每年的设计方案应更换4个以上，保持时花图案的新鲜感。 
  3.3花坛、花境设计应对一年内花卉配置的品种、色彩、规格、数量和换花时间作出详细说明。 
  4、施工 
  4.1施工准备 
  4.1.1施工前必须按设计要求做好材料、场地、人工等准备。 
  4.1.2、施工应符合设计要求，如无法满足设计要求，应提前7天提出调整说明和调整方案，报经有建设同意。 
  4.2土壤要求 
  4.2.1、栽植前土壤必须进行深翻细作,翻地深度不应小于30cm,清除石块、残根、杂草，施入基肥。 
  4.2.2、栽植前土壤应进行杀虫和灭菌处理，严禁有害、有毒物质存在。 
  4.2.3、栽植土必须采用疏松、肥沃、富含有机质的土壤，对不符合栽植要求的土壤，必须根据植物的习性改良土壤结构，调整酸碱度。有机肥可在翻地时施入，亦可在挖穴时施入穴底。 
  4.2.4、花坛土壤宜提前测试，土壤主要理化状宜符合：土壤PH值6～7.5,酸性花卉土壤PH值5～7,有机质含量≥2%,通气孔隙度≥6%,有效土层≥30cm(以上数值供参考)。

5.花卉质量要求 
  5.1、花坛植物质量应符合下列要求： 
     花坛用花品种要求：主干矮壮，分枝（分蘖）强健、株型整齐，抗病力强的一、二年生花卉。 
     花卉应统一规格，同一品种株高、花色、冠径、花期等无明显差异。花卉生长健壮，无明显病虫害，无枯黄叶，根系完好，无严重损伤。 
     花卉始花期上花坛，开花及时，盛花期应符合设计时间要求。禁用无花苗和已过盛花期的花苗。 
  5.2、花境植物质量应符合下列要求： 
    宿根花卉根系发育良好，每丛3～4个芽，无明显病虫害或机械损伤；根茎类多年生花卉要求植株健壮、生长点多；球根花卉的种球大小基本一致，种球无明显病虫害；矮生木本植物应选用株型丰满、无明显病虫害的观花或观叶植物，木本植物经移栽或盆栽为宜；一、二年生草花质量要求同花坛用花。 
    花苗移植前要分清品种、色彩、以防混杂。木本花卉地栽苗要切断主根，少伤须根，尽量多带宿土，要随掘随种。 
  6.栽植 
  6.1、施工人员必须是经过专业技术培训的园林工人或具有相关知识与技能的人员。 
  6.2、应按设计要求对地形、坡度进行整理，做到表土平整、排水良好。 
  6.3、按设计要求放样、定好株行距。初种时的覆盖率，花坛不宜低于90%。 
  6.4、栽植穴稍大，使根系舒畅伸展。大株的宿根花卉和木本花卉栽植时，应进行根部修剪，去除伤根、烂根、枯根。盆栽苗要除去花盆及垫片。栽植深度应保持花苗原栽植深度，严禁栽植过深或过浅。 
  6.5、栽后填土应充分压实，使穴面与地面或盆面相平略凹。 
  6.6、栽后应用细眼喷头浇足水分，待水沉后再浇一次。结合浇水可施以腐熟的稀薄有机肥料，施后叶面要用清水喷淋。一、二年生草花第二天再一次浇透水，一周内加强水分管理。 
  7、养护管理 
  7.1应根据不同花卉品种和花坛的不同要求，制定养护技术措施。一年换花在6次以上（整体五次轮值一次补植），全年观赏期应不少于340天。每次换花期坛面裸露时间不得超过2天。 
  7.2花坛换花时，必须深耕细耙，要去除土层20cm内的石块、草屑、残茎和落叶等杂物，苗床高度不得高于侧石或花钵边缘，并施足基肥。 
  7.3花卉种植完成以后4-5天应施肥一次，在花卉生长旺期应再次适当追肥，施肥量根据花卉种类而定。施肥后应用清水喷淋。严禁肥料污染花、叶，公园、景点、所有绿地禁用有异味的肥料。 
  7.4根据天气情况，实施灌溉，夏天高温时每天至少浇水一次，花钵内的时花每天至少浇2次，防止因干旱引起脱水、死亡。 
  7.5应及时清除杂草，及时清除残花败叶，促进花蕾的再次萌发。花坛内应无明显缺株倒伏的花苗，缺株要及时补植。凡须摘心的品种，应及时进行。 
  7.6应做好病虫害的防治工作，经常检查、及时防治。 
  7.7花境植物中木本花卉应及时修枝、整形，以保持最佳效果。多年生宿根、球根花卉应及时复壮、更新，一般2-3年翻种一次；易倒伏的花卉应立支柱绑扎。 
  7.8花坛的防护设施应保持清洁完好。花坛的垃圾应及时清除。

七、安全事项及违约责任

1.中标人应严格执行各项国家有关规定，有关技术人员必须持证上岗，专人专职负责安全。

2.中标人应严格按国家有关规定，为本项目所有养护人员办理相关保险事宜（如工伤保险等）。

3.中标人应实施严格的各类安全防护措施，切实做好修剪、浇水、除草、保洁、除虫等养护工作时的安民告示；设置必要养护工作时的警戒标志、线杆保护措施；制定保障人员出行安全畅通的保证措施；做好养护照明、看守、警卫工作及有毒气体防护措施和电源电线安全保护措施，并对养护工程现场的安全负责，接受采购单位的现场代表对安全措施的监督。中标人在养护期间，若发生与本养护管理工程相关的安全事故和治安纠纷事件，一切法律和经济责任均由中标人承担，采购单位概不负责。由于中标人安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害的，所发生的费用均由中标人自负，采购单位保留追究责任的权利。

4.养护期间中标人应做好抗灾减灾应急预案，密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止暴风雨（台风）、洪水、雷电、冰冻、旱、雪等造成工程损害，中标人不得以除不可抗力以外的自然灾害为由提出索赔要求。

5.养护过程中，中标人必须按投标时提供的人员配置，合理安排劳动力，未详之处按劳动法相关规定处理。

- 八、考核评分办法

- 根据《安吉县城区绿地养护（花卉）管理考核办法(试行)》、《安吉县城区绿地养护管理综合考核评分细则(试行）》、《安吉县城区花坛、花境建设养护管理及考核办法（试行）》等管理办法进行考核

- 九、其他

养护机械设备最低配置要求

| 标段 | 机械设备配置要求（辆或台） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水车等常用车 | 打药车或喷药设备 | 水泵 | 绿篱修剪机 | 草坪修剪机 | 割灌机 |
| 一 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 二 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 三 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 四 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 五 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 六 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 七 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 八 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |

养护机械配备要求：所有机械设备均应为园林养护企业自备。

1.采购单位不提供管理用房及仓库，由投标人自行解决；但中标后。中标单位20天内必须提供相关合同及文件，由甲方现场验收，不能提供的单位作废标处理。

2.本项目养护范围内用水由中标人自理，并按时交纳水费。

3.中标人在养护范围内用水过程中，消防栓开关损坏，应及时更换。若采购单位发现消防栓开关损坏未更换的，采购单位有权对八家中标单位按市场价的2倍扣除相应金额。

4.中标人在养护范围内的农药、肥料及秋播草种由中标人自行采购，使用前需报甲方认可。

5.经费兑现方式

5.1将全年的养护经费平均分配到十二个月中，按2个月支付兑现。

5.2管理单位根据上月的考核成绩，在当月中旬将考核结果及经费支付意见上报相关部门。

5.3护管理实行百分制月度考评，得分在92分（含92分）以上，可计取当月养护费；得分在91分-85分（含85分）按所得分百分比支付养护费（如得分为91分，则记取本标段当月91%的养护费），得分在84分-75分（含75分）扣除当月养护费的一半；得分在74分（含74分）以下，扣除当月全部养护费，连续二次得分在74分（含74分）以下的，终止养护合同。

6.发生下列情况之一的，经查扣除履约保证金、终止合同，并取消下次绿化养护投标资格：

6.1月考核成绩连续两次或累计三年内三次（含三次）74分（含74分）以下的；

6.2满足安吉县城区绿地养护（花卉）管理考核办法(试行)第二十四条的规定 项目负责人如果出现每月到岗天数不足四天，累计两次（含两次）出现到岗天数不足四天的；

6.3 满足安吉县城区绿地养护（花卉）管理考核办法(试行)第二十六条的规定  在养护期内两次检查或被智慧园林平台监测，发现养护作业人员不足养护合同规定70%的；

6.4满足安吉县城区绿地养护（花卉）管理考核办法(试行)第二十七条的规定 养护标段在所有自行购买的智能设备使用期间，弄虚作假的，累计第三次（三年内）出现的；

6.5满足安吉县城区绿地养护（花卉）管理考核办法(试行)第三十二条的规定  出现重大安全责任事故的。

6.6检查考核过程中，发现有转包和分包行为的。

6.7拖欠工人工资，经劳动或其他政府部门催告或通报拒不清偿的。

6.8合同期内不服从管理的。

6.9未按时报送数据累计达到3次的。

6.10有商业贿赂行为的.

6.11其他违反法律、法规和协议规定的行为的。

第四章   评分办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选人顺序按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中计分方式采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信及商务分按照评标委员会成员的独立评分结果乘以相应权重汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数*权重比例/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务)

（一）价格分（10分）

1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100（保留小数2位）

- 投标人的投标报价超过采购人设定的预算价，作无效标处理。

（二）评分细则

| 评分内容 |  | 分值 | 评标细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术资信90分 | 绿化养护质量保证体系 | 20 | （1）有每月全面具体完整的养护方案，评委根据投标人的此项方案进行评比，酌情打分：4分≤优≤5分；3分≤良＜4分；一般及其他＜3分，没有得0分。 （2）方案是否切合本养护项目的实际，评委根据投标人的此项方案进行评比，酌情打分：4分≤优≤5分；3分≤良＜4分；一般及其他＜3分，没有得0分。 （3）有针对性、突出点的养护内容，评委根据投标人的此项方案进行评比，酌情打分：4分≤优≤5分；3分≤良＜4分；一般及其他＜3分，没有得0分。 （4）对养护质量有必要的承诺，评委根据投标人的此项方案进行评比，酌情打分：4分≤优≤5分；3分≤良＜4分；一般及其他＜3分，没有得0分。 |
|  | 养护管理措施及内部考核制度 | 10 | （1）养护管理体系完善、有保障，养护管理制度、规程齐全，评委根据投标人的此项管理体系进行评比，酌情打分：4分≤优≤5分；3分≤良＜4分；一般及其他<3分，没有得0分。 （2）拟专门的考核机制进行内部考核酌情打分：4分≤优≤5分；3分≤良＜4分；一般及其他＜3分，没得有0分。 |
|  | 安全生产、文明施工、环保措施 | 5 | （1）安全生产、文明施工、环保措施，评委根据投标人的此项方案进行评比酌情打分：4分≤优≤5分；3分≤良＜4分；一般及其他＜3分，没有得0分。 |
|  | 服务响应时间 | 5 | 根据投标人承诺突发事件、恶劣天气的现场响应时间评定：3小时内响应的得1分，每减少半个小时的加1分，最多加5分；每增加半小时的扣1分，扣完该项得分为止。 |
|  | 合理化建议或承诺 | 5 | 根据投标人提出的针对本项目的合理化建议或承诺进行评比，酌情打分： 4分≤优≤5分；3分≤良＜4分；一般及其他＜3分，没有得0分。 |
|  | 投入本项目的人力 | 10 | （1）项目的成员数量情况：a.项目负责人或者现场管理人员具备园林及相关专业中级及以上职称的，得2分；b.承诺配备的工人数量满足招标文件要求的，不得分，超过招标文件要求每增加1人，得1分，最高得3分。（根据所投标项分别承诺；且须与报价明细人数一致） （2）人员配置结构是否能满足绿化养护项目质量的要求，有无合理的劳动力投入计划：4分≤优≤5分；3分≤良＜4分；一般及其他＜3分，没有得0分。 提供人员近三个月内社保缴纳证明及证书复印件，原件备查。 |
|  | 投入本项目的主要机械 设备 | 10 | （1）投标人拟投入使用的机械设备满足养护项目实际规模，各类养护机械设备数量、比例适当，评委根据投标人的此项方案进行评比，酌情打分： 4分≤优≤5分；3分≤良＜4分；一般及其他＜3分，没有得0分。 （2）机械设备的维修有保障，实行专人化和定期维护，评委根据投标人的此项要求进行评比，酌情打分：2分≤优≤3分，1分≤良＜2分，一般及其他＜1分，没有得0分。 （3）投标人自有撒水车、割草机、高空作业车等大型养护机械设备的，每具备一项加0.5分；高得2分。（提供行驶证复印件及原始发票复印件，投标时随带原件备查） |
|  | 服务场地 | 3 | 对投标人提供有固定的养护管理房及停车场地（可租赁），根据场地与养护服务区域距离进行评议，最高可得3分，无的不得分。（需提供实景图片、房产证或租赁协议复印件，投标时带原件备查） |
|  | 荣誉 | 3 | 投标人提供的2016年1月1日至今政府行政职能部门或行业主管部门授予的投标企业荣誉证书（复印件并加盖投标人公章）进行评分。其中：国家级（包含国务院所属的部、委、办、局）授予荣誉的得3分；省级（包含省政府所属的部、委、办、局（厅））授予荣誉的得2分；市级（包含市政府所属的部、委、办、局或区、县政府）授予荣誉的得1分； （近三年度指2016年度、2017年度和2018年度，非荣誉证书发证时间，投标文件中附荣誉证书和荣誉通报文件复印件，开标时携带原件备查。） |
|  | 业绩 | 8 | 投标人近三年（2016年1月1日至今）完成同类项目业绩，每个得2分，最多得8分； |
|  |  |  | 注：1.同类项目业绩指以景观为主的绿化项目。 2.须提供合同原件，合同内容含绿化景观工程，未提供原件的不得分。 3.投标文件中必须有合同复印件、中标通知书、竣工验收证书及中标公告，时间以合同签订日为准，投标时带原件备查。 |
|  | 体系认证 | 6 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书的每项得2分，最高6分。 提供证书复印件，原件必查。 |
|  | 诚信分 | 3 | 提供有效期内的企业信用情况，提供信用中国查询界面截图，2016年起至今具有行政处罚的每个扣1分，扣完为止；列入黑名单的供应商投标无效；本项满分3分 |
|  | 文件的制作 | 2 | 编制有序、装订整齐、书面整洁、内容详实。 |

第五章  合同主要条款（仅供参考）

绿地养护管理合同

工程名称

发 包 方

承 包 方

合同编号

签订日期

绿化养护承包合同书

主管单位：                            （以下简称甲方）

承包单位:                             （以下简称乙方）

按照公开、公平、合理、择优的原则，甲方于  年  月  日对            绿化养护管理进行了养护公开招标。经在安吉县公共资源交易中心公开招投标后,经评标委员会详细评审，乙方中标该养护项目，根据招标文件概况内容，为了明确双方职责，相互协作，做好              绿化养护工作，经甲、乙双方共同协商，特立此合同。

一、养护范围及内容（详见绿地概况表，每块绿地养护费包含税、工商保险等费用）

| 绿地名称 | 四至 范围 | 等级 | 总面积（m2） | 行道树（株） | 养护期限 | 一年养护费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |

二、养护经费

根据甲方招标文件及乙方投标书承诺内容，该项目养护期   年，承包养护费（即中标价）大写                元)。承包养护费包括招标文件、优惠承诺中所有养护管理投入各类费用，及招标询标答复所承诺的费用。

三、养护期限

合同期为     个月，自     年    月       日至     年   月    日止。

四、养护人员组成

植保员、园林绿化修剪技工等中、高级技工应持证上岗。乙方养护人员及分块绿地养护小组人员名单（姓名、身份证号等）需在签订合同一周内到甲方备案；人员若有变动，两天之内到甲方处进行更改。

| 人员组成 | 姓名 | 技术职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

分块绿地养护人员组成:

| 分块绿地名称 | 班组长 | 养护小组人员数 |
| --- | --- | --- |

机械设备

| 设备名称 | 数量 | 品牌、型号、主要技术参数、机动车牌号 |
| --- | --- | --- |

备注：所有机械设备为企业自备。

六、双方职责

（一）甲方职责

1、及时对绿地养护计划、措施、养护质量与安全进行监督管理。

2、负责与相关部门的协调工作。

3、按合同规定按时支付乙方养护经费。

（二）乙方职责

1、必须严格按合同条款、本次招投标要求、绿地养护质量标准及相关规定，精心组织养护，确保绿地养护质量，承担设施、人员安全和公共安全责任。

2、严格履行投标书中优惠承诺、投标书及询标答复有关承诺。

3、养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须与投标时作出的承诺相一致。

4、制定全年及每月绿地养管工作计划，包括绿地的各类养管措施（如施肥、修剪、病虫害防治等）、质量安全保证、应急管理（抗旱、防汛、抗台、抗寒、抗雪等）、重点技术措施等，并及时上报甲方。

5、安排养护管理力量，制定劳动力计划表，做好突击性工作的应急安排等，落实专职养护人员名单，养护管理责任人名单。

6、制定时花调换全年计划，包括图案设计方案、花卉品种、调换时间、养护管理等。

7、养护人员必须穿统一工作服，在道路绿化养护中为保证安全，养护人员必须穿反光背心装，并加强安全管理。

8、确保在各类考核中不失责任分。

9、要求每周对道路分车绿化带植物及护栏冲洗不少于2次，须达到县里养护质量的标准。

10、养护单位在防台防汛抗雪等抗灾中，必须按《安吉县城区绿化灾害性天气应急预案(试行）》配备应急抢险队伍，并听从安吉县园林绿化管理处统一指挥。

七、绿地养护管理要点

（一）建立日常巡查制度，巡查人员对所管辖的绿地每天巡查一次，发现问题及时整改。建立养护管理工作台帐，做好养护工作日报、月报、年报，健全养护档案制度。

（二）要求绿地养护质量达到《安吉县城区绿地养护质量标准(试行）》，并做到：1、乔灌木的修剪按园林植物养护技术规程进行操作,香樟等乔木或大型花灌木冬季必须刷白，及时防治病虫害；发现枯枝、死枝必须24小时内处理完毕；对花灌木应随时修剪，球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应控制高度及宽度，色块之间界限分明、线条清晰流畅，无缺株、无空洞。对枯死的树木应连同根部在24小时内挖除，并在2天内补种完毕，补种苗木的规格、品种和原苗木基本相同，特殊情况无法补种原规格苗木，需经甲方同意。

2、绿地内各类地被植物覆盖完好（包括桥荫柱的垂直植物），覆盖率达到100%以上，植株缺损必须在二天内补种，补种苗木的品种和原苗木相同。地被植物与乔、灌木的界线清晰，线条流畅。

3、草坪随时修剪，草坪草高度不超过8cm（常绿草高度不超过6cm），树木周围和草坪边缘应及时切边。常绿草四季应保持绿色，草坪的纯洁度在98%以上，无空秃、黄化现象。对被人为损坏和已发生病害的常绿草坪两天内切除调换，补种时确保草坪的美观和平整,养护范围内的所有草坪，在每年9月下旬都必须按规定播撒冬季草种。

4、植保员应每天检查绿地病虫害发生情况，发现病虫害应在2天内治理完毕，并做好病虫害防治工作台帐。要求园林植物常年无明显病虫害。

5、绿地保洁时间与相应道路的保洁时间相配套。

6、建筑废弃物在接到通知后24小时内清理完毕并及时外运。

7、绿地树木修剪、滚草、枯死枝的清理等绿地的垃圾当日清运完毕。

8、所有植物一年不少于两次施肥，肥料为复合肥或饼肥，施肥时间应定于游人稀少的时间段，并通知甲方，以甲方验收为准。

9、维护好绿地内的园林建筑和设施，无锈迹及油漆剥落现象，每年至少油漆一次，设施破损一般在五天内维修完毕。

10、遇到因人为或其它因素造成的苗木损坏，必须无条件在2天内补种完毕，包括因重大活动造成的损坏，无条件按甲方要求完成补种，否则扣除相应花木价值2－3倍的养护经费。

11、管理人员统一着装，标志明显，管理方式应文明、礼貌，对进入绿地践踏树木和损坏花木现象应及时予以制止，遇到严重的破坏绿化行为应及时上报甲方。

12、绿地内花箱或挂箱破损后，必须在2小时之内完成修复；如花箱破损严重无法修复，必须无条件在2天内完成更换，否则扣除相应花箱及苗木的2－3倍的养护经费。

（三）按照《安吉县城区花坛、花境建设养护管理及考核办法（试行）》，加强对花卉的养护管理。时花更换全年至少为六次，在每一次更换时必须要将时花品种、数量方案事先上报甲方，由甲方确定后方能种植，否则将作无更换时花处理，种后由甲方现场验收签字确定。

（四）加强应急管理

1、制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报甲方备案。

2、建立应急备货制，备货的内容有：（1）抗旱、防汛、抗台、抗寒、抗雪等物资（钢管、毛竹、水泵等）；（2）容器苗木，主要是夏季易干枯的灌木品种。（3）栏杆等易损设施。

3、遇灾害性天气，听从甲方统一指挥，及时组织人员夏季抗旱、抗台，冬季遇积雪必须及时组织人员进行抗雪。遇到树木斜倒时，根据甲方要求，做好清障扶正工作。

4、做好防台树木支撑工作，在市气象台发出台风预警信号以后，立即做好树木支撑工作，具体要求参照《安吉县城区绿化灾害性天气应急预案(试行）》。方案附后。

5、乔木抗台应急措施费按实结算。不听从甲方指挥，拒绝采取乔木抗台措施的或措施不力的，甲方有权指定第三方完成并双倍扣除相关费用。

（六）其他

1、协助调查、解决来电来访等信访反映的养护问题。

2、乙方不得随意改变绿地的性质和植物的品种。

八、考评办法

1、绿地养管必须根据有关公共绿地养护的规范，力争创养管精品，乙方必须配合甲方专职管理人员，确保责任落实。

2、根据招标文件、投标书、询标答复和养管合同中的相关标准和要求以及《安吉县城区绿地养护管理综合考核评分细则(试行）》，制定公共绿地相关考核机制。每月由甲方组织专业人员进行考评，评分结果作为养护费发放的依据。

3、养护管理实行百分制月度考评，得分在92分（含92分）以上，可计取当月养护费；得分在91分-85分（含85分）按所得分百分比支付养护费（如得分为91分，则记取本标段当月91%的养护费），得分在84分-75分（含75分）扣除当月养护费的一半；得分在74分（含74分）以下，扣除当月全部养护费，连续二次得分在74分（含74分）以下的，终止养护合同。详见养护检查考评标准。

5、县园林绿化管理处的日常养护考核的养护考核列入考评内容。

6、对乙方的淘汰及处罚，被淘汰的养护企业三年内将不得进入安吉县园林绿化管理处发包的一切园林项目，并通报该绿地标段养护项目负责人，三年内不得在安吉县园林绿化管理处发包的一切园林项目中担任项目负责人人，并记入该项目负责人信用档案。

九、养护合同签订、养护经费付款办法

1、本次招标中标单位绿地养护期限为本合同第三条所规定。合同签定后不得转包，如有转包情况甲方有权终止合同。

2、本养护项目按每月考评结果，养护费每两个月支付一次。

3、所签订的合同若因市政建设或绿化工程改造，改造部分的绿地养护合同自动终止。

4、对绿地设施和花木管理不善或使用不当所造成的损失，由乙方负责赔偿。若乙方对存在问题未整改或整改不到位，甲方可采用“代整治”并扣除相应费用的2-3倍，并且甲方有权终止养护合同。

十、违约责任

（一）、双方不得无故终止合同（除合同约定），否则视为违约，由违约方支付对方违约金。

（二）、甲方不能按合同约定支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。由甲方支付乙方违约金，赔偿乙方损失。

(三)、乙方在养护管理期间，由于养管措施不力，出现《安吉县城区绿地养护（花卉）管理考核办法(试行)》，第五章， 第三十七条中情况之一，甲方有权终止合同并由乙方承担一切责任。

十一、履约保证金

1、签定合同时中标人需交本合同养护费平均一年养护费的 5%  履约保证金，即             （       元），在养管期满验收合格后十天内退还（不计息）。如养管期满验收不合格，因乙方原因中途或终止合同者，履约保证金不予归还。

2、在养护期内如遇养护检查考评中严重失分者，酌情扣去部份履约保证。

十二、其它

1、本合同未尽事宜以招标文件和乙方投标书及招标询标答复为准，如发生经济和质量问题纠纷时，请有关部门调解或仲裁机构仲裁。

2、本合同所涉各类规章制度如有变更，按变更后实行。

3、本合同一式捌份，双方各执肆份，经双方签章后生效，养护合同期满后自动失效。

甲方：（盖章）                         乙方：（盖章）

单位全称：                             单位全称：

法人代表：                             法人代表：

联系人：                               联系人：

签署日期：                             签署日期：

第六章  投标文件格式附件

附件1：                                                       正本或副本

***项目名称

项目编号：AJGK2019-026

资

信

及

商

务

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

1.资信及商务文件目录

A、资信文件：

（1）投标声明书(格式见附件)；

（2）法定代表人身份证明书(格式见附件)；

（3）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（4）授权代表社保花名册或者社保缴费凭证；

（5）最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件加盖公章，格式自拟）]；

（6）营业执照副本复印件（复印件加盖公章）；

（7）税务登记证副本复印件（复印件加盖公章）；

B、商务文件：

（1）投标人情况介绍（格式见附件）；

（2）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（3）资信及商务响应表（格式见附件）；

（4）投标方本地化服务的相关材料；

（5）同类项目成功案例的业绩（投标人同类项目实施情况一览表（格式见附件）、合同复印件并加盖公章）（如有，提供复印件）；

（6）企业荣誉（如有，提供复印件）；

（7）企业信用情况证明材料（“信用中国”相应页面截图）；

（8）小微企业声明函（详见附件）；

（9）企业体系认证情况；

（10）投标方认为需要的其他文件资料；

附件1-1：

声 明 书

致：（安吉县公共资源交易中心政府采购分中心）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的      项目（编号：    ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（签字或盖章）：

供应商全称（公章）：

日 期：

附件1-2：

法定代表人身份证明书

致  安吉县公共资源交易中心政府采购分中心 ：

（法定代表人姓名） 系  （供应商名称）    的法定代表人，性别       ，职务      ，

联系电话              ，传真               ，联系地址：              ，邮编

特此证明

供应商名称（公章）

日期：

附法定代表人身份证复印件

附件1-3：

法定代表人授权委托书

安吉县公共资源交易中心政府采购分中心：

我    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        （姓名）为全权代表，以我方的名义参加            项目（编号：   ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：

全权代表身份证号码：

法定代表人签名（签字或者盖章）：

供应商全称（公章）：

日  期：

附授权代表身份证复印件

附件1-4

- 投标人基本情况表

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 地址、邮编 |  |  |  |  |  |
| 主要业务范围 |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 生产经营场所规模（平方） |  |  |  |  |  |
| 公司领导班子构成情况 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 公司经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 |
| 公司人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |
| 人员总数（人） |  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 其他 |
| 人员构成（%） |  | 管理人员 | 技术人员 | 后勤人员 | 其他 |
| 上年度末资产及负债情况 |  | 总资产 | 固定资产净额 | 流动资产 | 资产负债 |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |

注：财务数据应按上年度经审计的财务报表数据填写。

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月    日

附件1-5：

投标人同类项目实施情况一览表

单位全称（公章）：                                   项目名称：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 附件页码 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 |  |
| …… |  |  |  |  |  |

全权代表签字：

日期：

附件1-6：

资信及商务响应表

单位全称（公章）：                         项目名称：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或者说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务承诺 |  |  |  |
| 政策性加分 |  |  |  |
| 服务周期 |  |  |  |
| 企业荣誉 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

全权代表签名：

日期：

附件1-7

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                  （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为               （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加             单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他                     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附：国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”开标前一周内页面查询结果并加盖公章

说明：根据财库〔2011〕181号的相关规定，属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。

附件2：                                   正本或副本

***项目名称

项目编号：AJGK2019-026

技

术

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

2、 技术文件目录

（1）投标人针对本项目养护质量保证体系；

（2）投标人针对本项目养护方案组织和技术措施；

（3）投标人针对本项目安全文明养护的方案措施；

（4）投标人针对本项目的服务响应时间及合理化建议方案；

（5）保证工期的人力资源安排（格式见附件）；

（6）投标人对于本项目相应承诺；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

- 项目主管人员简历表

单位全称（公章）：                                                      标项：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 出生 日期 |  | 年月日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  | 毕业 时间 |  | 年月日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  | 本单位工作年限 |  |  |  |  |  |
| 执业注册 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目名称及规模 （含获奖业绩） |  |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |

投标单位（签章）：__               ______

法定代表人或授权委托人（签字）：_________

_________年____月____日

注：１、附执业及职称证书。

2、附获奖业绩相关材料。

3、须提供上述人员社保凭证

- 现场管理人员简历表

单位全称（公章）：                                                      标项：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 出生 日期 |  | 年月日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  | 毕业 时间 |  | 年月日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  | 本单位工作年限 |  |  |  |  |  |
| 执业注册 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目名称及规模 （含获奖业绩） |  |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |

投标单位（签章）：__               ______

法定代表人或授权委托人（签字）：_________

_________年____月____日

注：１、附执业及职称证书。

2、附获奖业绩相关材料。

3、须提供上述人员社保凭证

项目实施人员一览表

单位全称（公章）：                                                      标项：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：

年    月    日

本项目计划投入设备清单

单位全称（公章）：                                                      标项：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

注：需提供购买相应设备的发票复印件

全权代表签名：                                                                 日 期：

项目负责人承诺书

本公司参与“       ”项目的投标，项目负责人为“       ”，现郑重承诺：

一、本项目负责人每月到岗不少于四天（每天八小时在岗）

二、本项目负责人自愿在手机上安装安吉县智慧园林APP，并能熟练操作。主动履行人脸识别打卡上下班，若安吉智慧园林平台无法监测到或关闭移动轨迹识别者，自愿视为离岗处理，按合同及招标文件进行处罚。

三、本项目负责人到岗当天，巡查所在标段内的所有养护范围，并填写巡查日志上传至安吉智慧园林平台。

四、若本项目负责人及现场管理人员巡查不力，没有及时发现和处理问题，被智慧园林平台监测或现场督察发现问题，视为项目负责人或现场管理人员当天离岗。

五、养护期间内，若第一次发现本项目负责人到岗天数少于四天（含四天），自愿扣除当月标段所有养护经费；累计二次（含二次）本项目负责人到岗天数少于四天（含四天），自愿扣除半年标段所有养护经费。可由甲方终止合同，并通报。记录项目负责人诚信记录，三年内不参与安吉县公用事业管理处发包的一切园林项目。

承诺人：

现场管理员承诺书

本公司参与“       ”项目的投标，现场管理员为“       、        ”，现郑重承诺：

一、本项目现场管理员每月到岗不少于二十二天（每天八小时在岗）

二、本项目现场管理人员自愿在手机上安装安吉县智慧园林APP，并能熟练操作。主动履行人脸识别打卡上下班，若安吉智慧园林平台无法监测到或关闭移动轨迹识别者，自愿视为离岗处理，按合同及招标文件进行处罚。

三、本项目现场管理人员到岗当天，巡查所在标段内的所有养护范围，并填写巡查日志上传至安吉智慧园林平台。

四、若本项目负责人及现场管理人员巡查不力，没有及时发现和处理问题，被智慧园林平台监测或现场督察发现问题，视为项目负责人或现场管理人员当天离岗。

五、养护期间内，保证每天现场管理人员有一人当天在岗，若每月缺勤一天，扣除当月养护费10000元，缺勤两天，扣除当月养护费20000元，缺勤三天，扣除当月养护费40000元，以此倍数增加，扣完本标段本季度养护费为止。

承诺人：

附

附件3：                                         正本

***项目名称

项目编号：AJGK2019-026

报

价

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

- 开标一览表（格式见附件3-1）；

- 报价明细表（格式见附件3-2）

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

附件3-1：

开标一览表

项目编号：                                         标项：

项目名称：                                         单位：元

| 项目名称 | 投标总价 | 是否为小微企业 | 政策扣除后价格 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |

注： 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、本项目采用固定总价的方式报价，应包括绕杆、刷白（所有乔木）、补植费、水电费、除虫、修剪、支撑、巡视、绿化带保洁、设备设施维护（包括破损后的更新）、人工、草坪复播、垃圾清运、保险、利润、税金及其它所有相关养护费用，养护期为3年。由不可预见风险（强台风、暴雪等自然灾害）造成养护人员、物资的加倍投入等费用有甲方负责。

3、属于小微企业的供应商须填写政策扣除后价格；政策扣除后价格=投标总价*0.94；实际结算以投标总价为准。

法定代表人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：_____年___月___日

附件3-2：

| 标项一 养护费用报价明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纯绿化养护面积（㎡） |  |  |  |  | 行道树（株） |  | 生态广场水体（㎡） |  | 莳花种植及养护（㎡） |  | 备注 |
|  | 一级 |  | 二级 | 山林 |  | Ф20以下 | Ф20（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 数量 | 144604.95㎡ |  | / | / |  | 176株 | 2619株 | 4833.53㎡ |  | 3000㎡ |  |  |
| 人员工资 |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔木修剪 |  |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  |  |
| 灌木修剪 |  |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  |  |
| 草坪修剪及秋季草种撒播 |  |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  |  |
| 施 肥 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 农 药 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 除 草 |  |  | / | / |  | / | / | / |  |  |  |  |
| 浇 水 |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 补植费用 |  |  | / | / |  | / | / | / |  | / |  |  |
| 绿地平整及保洁 |  |  | / | / |  | / | / | / |  |  |  |  |
| 景观水体用水及保洁 | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  |  |
| 设施及维护 |  |  | / | / |  | / | / |  |  |  |  |  |
| 抗台应急 （人工、机械设备、苗木花卉损伤更换） |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 管理费用 |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年养护费合计 |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年养护费合计：元，三年（1096天）养护费用：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员工资明细 |  | 主管人员 |  |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  | 现场管理 |  |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 养护工人 |  |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意 | 1.以上空格处（除备注）不得漏填，否则报价文件无效；空格处填写费用均为一年费用。 2.一年养护费合计=纯绿化养护费用+行道树养护费用+景观水体养护费用+莳花费用。 3.人员工资明细请如实填写，不得低于2019年度安吉县最低工资标准。 4.人员工资必须于技术资信商务文件中承诺人数相对应，否则报价文件无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 标项二 养护费用报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纯绿化养护面积（㎡） |  |  |  |  | 行道树（株） |  | 其他景观水体（㎡） | 莳花种植及养护（㎡） |  | 备注 |  |
|  |  | 一级 |  | 二级 | 山林 |  | Ф20以下 | Ф20（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  | 149494.99㎡ |  | / | / |  | 748株 | 1565株 | / | 700㎡ |  |  |  |
| 人员工资 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 乔木修剪 |  |  |  | / | / |  | / | / | / | / |  |  |  |
| 灌木修剪 |  |  |  | / | / |  | / | / | / | / |  |  |  |
| 草坪修剪及秋季草种撒播 |  |  |  | / | / |  | / | / | / | / |  |  |  |
| 施 肥 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 农 药 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 除 草 |  |  |  | / | / |  | / | / | / |  |  |  |  |
| 浇 水 |  |  |  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补植费用 |  |  |  | / | / |  | / | / | / | / |  |  |  |
| 绿地平整及保洁 |  |  |  | / | / |  | / | / | / |  |  |  |  |
| 景观水体用水及保洁 |  | / |  | / | / |  | / | / | / | / |  |  |  |
| 设施及维护 |  |  |  | / | / |  | / | / | / |  |  |  |  |
| 抗台应急 （人工、机械设备、苗木花卉损伤更换） |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 管理费用 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 一年养护费合计 |  |  |  | / | / |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 一年养护费用：元，三年（1096天）养护费用：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员工资明细 |  |  | 主管人员 |  |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 现场管理 |  |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 养护工人 |  |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意 | 1.以上空格处（除备注）不得漏填，否则报价文件无效；空格处填写费用均为一年费用。 2.一年养护费合计=纯绿化养护费用+行道树养护费用+景观水体养护费用+莳花费用。 3.人员工资明细请如实填写，不得低于2019年度安吉县最低工资标准。 4.人员工资明细中人数须于技术资信商务文件中承诺人数相对应，否则报价文件无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 标项三 养护费用明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纯绿化养护面积（㎡） |  |  |  |  | 行道树（株） |  | 其他景观水体（㎡） | 莳花种植及养护（㎡） |  | 备注 |  |
|  |  | 一级 |  | 二级 |  | 山林 | Ф20以下 | Ф20（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  | 96591.61㎡ |  | 41708.85㎡ |  | / | 320株 | 1012株 | / | 500㎡ |  |  |  |
| 人员工资 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 乔木修剪 |  |  |  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 灌木修剪 |  |  |  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 草坪修剪及秋季草种撒播 |  |  |  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 施 肥 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 农 药 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 除 草 |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 浇 水 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 补植费用 |  |  |  |  |  | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 绿地平整及保洁 |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 景观水体用水及保洁 |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 设施及维护 |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 抗台应急 （人工、机械设备、苗木花卉损伤更换） |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 管理费用 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 一年养护费合计 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 一年养护费用：元，三年（1096天）养护费用：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员工资明细 |  |  | 主管人员 |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 现场管理 |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 养护工人 |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意 | 1.以上空格处（除备注）不得漏填，否则报价文件无效；空格处填写费用均为一年费用。 2.一年养护费合计=纯绿化养护费用+行道树养护费用+景观水体养护费用+莳花费用。 3.人员工资明细请如实填写，不得低于2019年度安吉县最低工资标准。 4.人员工资明细中人数须于技术资信商务文件中承诺人数相对应，否则报价文件无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 标项四 养护费用明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纯绿化养护面积（㎡） |  |  |  |  | 行道树（株） |  | 其他景观水体（㎡） |  | 莳花种植及养护（㎡） |  | 备注 |
|  |  | 一级 |  | 二级 |  | 山林 | Ф20以下 | Ф20（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  | 123666㎡ |  | / |  | / | 671株 | 2100株 | 18681.8 |  | 2000㎡ |  |  |
| 人员工资 |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔木修剪 |  |  |  | / |  | / | / | / | / |  | / |  |  |
| 灌木修剪 |  |  |  | / |  | / | / | / | / |  | / |  |  |
| 草坪修剪及秋季草种撒播 |  |  |  | / |  | / | / | / | / |  | / |  |  |
| 施 肥 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 农 药 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 除 草 |  |  |  | / |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 浇 水 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 补植费用 |  |  |  | / |  | / | / | / | / |  | / |  |  |
| 绿地平整及保洁 |  |  |  | / |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 景观水体用水及保洁 |  | / |  | / |  | / | / | / |  |  | / |  |  |
| 设施及维护 |  |  |  | / |  | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 抗台应急 （人工、机械设备、苗木花卉损伤更换） |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 管理费用 |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年养护费合计 |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年养护费用：元，三年（1096天）养护费用：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员工资明细 |  |  | 主管人员 |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  | 现场管理 |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 养护工人 |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意 | 1.以上空格处（除备注）不得漏填，否则报价文件无效；空格处填写费用均为一年费用。 2.一年养护费合计=纯绿化养护费用+行道树养护费用+景观水体养护费用+莳花费用。 3.人员工资明细请如实填写，不得低于2019年度安吉县最低工资标准。 4.人员工资明细中人数须于技术资信商务文件中承诺人数相对应，否则报价文件无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 标项五 养护费用明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纯绿化养护面积（㎡） |  |  |  |  | 行道树（株） |  | 其他景观水体（㎡） |  | 莳花种植及养护（㎡） |  | 备注 |
|  |  | 一级 |  | 二级 |  | 山林 | Ф20以下 | Ф20（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  | 18344.69㎡ |  | 160139.52㎡ |  | / | 707株 | 734株 | / |  | / |  |  |
| 人员工资 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  |
| 乔木修剪 |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  |  |
| 灌木修剪 |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  |  |
| 草坪修剪及秋季草种撒播 |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  |  |
| 施 肥 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  |
| 农 药 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  |
| 除 草 |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  |  |
| 浇 水 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  |
| 补植费用 |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  |  |
| 绿地平整及保洁 |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  |  |
| 景观水体用水及保洁 |  | / |  | / |  | / | / | / | / |  | / |  |  |
| 设施及维护 |  |  |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  |  |
| 抗台应急 （人工、机械设备、苗木花卉损伤更换） |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  |
| 管理费用 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  |
| 一年养护费合计 |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  |
| 一年养护费用：元，三年（1096天）养护费用：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员工资明细 |  |  | 主管人员 |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  | 现场管理 |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 养护工人 |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意 | 1.以上空格处（除备注）不得漏填，否则报价文件无效；空格处填写费用均为一年费用。 2.一年养护费合计=纯绿化养护费用+行道树养护费用+景观水体养护费用+莳花费用。 3.人员工资明细请如实填写，不得低于2019年度安吉县最低工资标准。 4.人员工资明细中人数须于技术资信商务文件中承诺人数相对应，否则报价文件无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 标项六 养护费用明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纯绿化养护面积（㎡） |  |  |  |  | 行道树（株） |  | 其他景观水体（㎡） | 莳花种植及养护（㎡） |  | 备注 |  |
|  |  | 一级 |  | 二级 |  | 山林 | Ф20以下 | Ф20（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  | 123395.84㎡ |  | / |  | / | 584株 | 1650株 | 1788.35㎡ | 5000㎡ |  |  |  |
| 人员工资 |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔木修剪 |  |  |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 灌木修剪 |  |  |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 草坪修剪及秋季草种撒播 |  |  |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 施 肥 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 农 药 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 除 草 |  |  |  | / |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 浇 水 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 补植费用 |  |  |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 绿地平整及保洁 |  |  |  | / |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 景观水体用水及保洁 |  | / |  | / |  | / | / | / |  | / |  |  |  |
| 设施及维护 |  |  |  | / |  | / | / | / |  |  |  |  |  |
| 抗台应急 （人工、机械设备、苗木花卉损伤更换） |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 管理费用 |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年养护费合计 |  |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年养护费用：元，三年（1096天）养护费用：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员工资明细 |  |  | 主管人员 |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 现场管理 |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 养护工人 |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意 | 1.以上空格处（除备注）不得漏填，否则报价文件无效；空格处填写费用均为一年费用。 2.一年养护费合计=纯绿化养护费用+行道树养护费用+景观水体养护费用+莳花费用。 3.人员工资明细请如实填写，不得低于2019年度安吉县最低工资标准。 4.人员工资明细中人数须于技术资信商务文件中承诺人数相对应，否则报价文件无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 标项七 养护费用明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纯绿化养护面积（㎡） |  |  |  |  | 行道树（株） |  | 其他景观水体（㎡） | 莳花种植及养护（㎡） |  |  | 备注 |
|  |  | 一级 |  | 二级 |  | 山林 | Ф20以下 | Ф20（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  | 100780.23㎡ |  | / |  | / | 1165株 | 1051株 | / | 300㎡ |  |  |  |
| 人员工资 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 乔木修剪 |  |  |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 灌木修剪 |  |  |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 草坪修剪及秋季草种撒播 |  |  |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 施 肥 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 农 药 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 除 草 |  |  |  | / |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 浇 水 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 补植费用 |  |  |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 绿地平整及保洁 |  |  |  | / |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 景观水体用水及保洁 |  | / |  | / |  | / | / | / | / | / |  |  |  |
| 设施及维护 |  |  |  | / |  | / | / | / | / |  |  |  |  |
| 抗台应急 （人工、机械设备、苗木花卉损伤更换） |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 管理费用 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 一年养护费合计 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  |  |
| 一年养护费用：元，三年（1096天）养护费用：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员工资明细 |  |  | 主管人员 |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |
|  |  |  | 现场管理 |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 养护工人 |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意 | 1.以上空格处（除备注）不得漏填，否则报价文件无效；空格处填写费用均为一年费用。 2.一年养护费合计=纯绿化养护费用+行道树养护费用+景观水体养护费用+莳花费用。 3.人员工资明细请如实填写，不得低于2019年度安吉县最低工资标准。 4.人员工资明细中人数须于技术资信商务文件中承诺人数相对应，否则报价文件无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 标项八 养护费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纯绿化养护面积（㎡） |  |  |  |  | 行道树（株） |  | 其他景观水体（㎡） |  | 莳花种植及养护（㎡） |  | 备注 |
|  |  | 一级 |  | 二级 | 山林 |  | Ф20以下 | Ф20（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 数量 |  | 97036.6㎡ |  | / | 48564.44㎡ |  | 636株 | 206株 | 5138.93㎡ |  | 500㎡ |  |  |
| 人员工资 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乔木修剪 |  |  |  | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |
| 灌木修剪 |  |  |  | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |
| 草坪修剪及秋季草种撒播 |  |  |  | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |
| 施 肥 |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 农 药 |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 除 草 |  |  |  | / |  |  | / | / | / |  |  |  |  |
| 浇 水 |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 补植费用 |  |  |  | / |  |  | / | / | / |  | / |  |  |
| 绿地平整及保洁 |  |  |  | / |  |  | / | / | / |  |  |  |  |
| 景观水体用水及保洁 |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  |  |
| 设施及维护 |  |  |  | / |  |  | / | / |  |  |  |  |  |
| 抗台应急 （人工、机械设备、苗木花卉损伤更换） |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |
| 管理费用 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年养护费合计 |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一年养护费用：元，三年（1096天）养护费用：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员工资明细 |  |  | 主管人员 |  |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  | 现场管理 |  |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 养护工人 |  |  | 每月工资*12*人数= |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意 | 1.以上空格处（除备注）不得漏填，否则报价文件无效；空格处填写费用均为一年费用。 2.一年养护费合计=纯绿化养护费用+行道树养护费用+景观水体养护费用+莳花费用。 3.人员工资明细请如实填写，不得低于2019年度安吉县最低工资标准。 4.人员工资明细中人数须于技术资信商务文件中承诺人数相对应，否则报价文件无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4.

投标人自评表及所在页码

| 序号 | 评分标准内容 | 自评分 | 内容所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

备注：

- 该项由投标人根据评分标准自行打分，并按要求提供相应内容所在页码。

- 对于客观分自评中与评审打分不一致的，评标委员会可以根据情况组织供应商进行询标，说明不一致的原因。

- 对于根据供应商情况进行横向比较打分的评审内容自评分可不填写。

- 此表各供应商可以根据实际情况拟定格式。