2022年柯桥城区绿地养护项目采购（1标、4标、5标）

项目编号: 绍柯采[2021]4804号-001

- 公

- 开

- 招

- 标

- 文

件

采购单位：绍兴市柯桥区园林管理中心

采购代理机构：浙江大业工程管理有限公司

2022年1月

目  录

第一部分      招标公告

第二部分      投标人须知

第三部分      采购需求

第四部分      评标方法及评分标准

第五部分      拟签订的合同文本

第六部分      应提交的有关格式范例

- 第一部分 招标公告

项目概况

2022年柯桥城区绿地养护项目采购（1标、4标、5标） 招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于 2022年2月22日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯采[2021]4804号-001

项目名称：_2022年柯桥城区绿地养护项目采购（1标、4标、5标）

预算金额（元）： 19841764

最高限价（元）： 17857587

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：_2022年柯桥城区绿地养护项目采购1标_

数量：1

预算金额（元）: 5498334

最高限价（元）: 4948500

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：_本次采购内容为2022年柯桥城区绿地养护项目1标，包括柯桥城区211034㎡绿地内的日常精细化养护管理、苗木补种等工作，具体详见招标文件。

标项二：

标项名称：_2022年柯桥城区绿地养护项目采购4标_

数量：1

预算金额（元）: 8244931（包含迁苗40万）

## 最高限价（元）:7420438（包含迁苗36万）

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：_本次采购内容为2022年柯桥城区绿地养护项目4标，包括柯桥城区366186㎡绿地内的日常精细化养护管理、苗木补种及柯桥城区内的苗木迁移等工作，具体详见招标文件。

标项三：

标项名称：_2022年柯桥城区绿地养护项目采购5标_

数量：1

预算金额（元）: 6098499

## 最高限价（元）: 5488649

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：_本次采购内容为2022年柯桥城区绿地养护项目5标，包括柯桥城区264537㎡绿地内的日常精细化养护管理、苗木补种等工作，具体详见招标文件。

备注：每家供应商可以参加多个标段的投标，但最多只能中1个标段，中标后其他标段将不再开启。开标顺序按1标、4标、5标顺序开标。已中标2022年柯桥城区绿地养护项目2标、3标、6标的中标供应商不能参加此项目投标。

合同履行期限： 服务期限为24个月，2022年2月至2024年1月（具体以合同签订

时间为准）。

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：/至 2022年2月22日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）；

地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2022年2月22日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2022年2月22日09:30

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区公共资源交易中心三楼 3 号交易室（绍兴市柯桥区纺都路1066号）通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：

供应商注册：参与绍兴市柯桥区政府采购活动的供应商，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库。供应商可通过浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcygov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：绍兴市柯桥区园林管理中心

地址：绍兴市柯桥区群贤路2069号

传真：/

项目联系人（询问）：葛文娟

项目联系方式（询问）：0575-85584355

质疑联系人：王君萍

质疑联系方式：0575-85584359

2.采购代理机构信息

名称：浙江大业工程管理有限公司

地址：绍兴市二环北路329号颐高广场1幢15楼

传真：0575-85113921

项目联系人（询问）：孟华芳

项目联系方式（询问）：0575-88126631、13588503929

质疑联系人：蒋宇波

质疑联系方式：0575-8812631

3.同级政府采购监督管理部门

名称：绍兴市柯桥区财政局

地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传真：/

联系人 ：郭乐乐

监督投诉电话：0575-81162719

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 有关本项目开展所需的人工、机械（车辆） 、水电、油料、保险、农药、化肥、场地租用费、苗木种植（补种、迁移）、突击任务（人员、机械设备、物资等）、人身意外保险费、利润、税金、管理费、服装费、垃圾清运费、垃圾处置费及不可预见费等一切费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 投标报价出现下列情形的，投标无效： ▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； ▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的; ▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的; ▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的； ▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 ## ▲人员基本工资最低不得低于绍兴市本年度最低工资标准（参照绍政发[2021]21号）详见附件八 |
| 2 | 项目采购类型 | 本项目为服务类采购项目 |
| 3 | 分包或转包 | （1）采购人不同意分包 （2）本项目不得转包。 |
| 4 | 中小企业划分标准所属行业 | （1）采购标的：2022年柯桥城区绿地养护项目采购（1标、4标、5标） （2）所属行业：建筑业或物业管理。 |
| 5 | 投标文件的份数 | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。 |
| 6 | 开标前答疑会或现场考察 | 不组织。现场自行踏勘，请供应商务必自行踏勘，以便了解项目特征，报价时综合考虑费用。所发生的费用由供应商自行承担，踏勘过程中的安全责任供应商自负。 |
| 7 | 样品提供 | 不要求。 |
| 8 | 演示 | 不组织。 |
| 9 | 采购代理机构代理费用 | /。 |
| 10 | 投标保证金缴纳 | 不收取投标保证金。 |
| 11 | 履约保证金金额 | 中标合同金额的5%。 |
| 12 | 电子招投标说明 | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。 （6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后1小时内完成在线解密。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |
| 13 | 备注 | 每家供应商可以参加多个标段的投标，但最多只能中1个标段，中标后其他标段将不再开启。开标顺序按1标、4标、5标顺序开标。已中标2022年柯桥城区绿地养护项目2标、3标、6标的中标供应商不能参加此项目投标。 |

注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准。

- 一、总则

- 1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。

▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.2对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4. 询问、质疑、投诉

4.1供应商询问

已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

- 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分 招标公告

- 第二部分 投标人须知

- 第三部分 采购需求

- 第四部分 评标方法及评分标准

- 第五部分 拟签订的合同文本

- 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

6. 招标文件的澄清、修改

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 三、投标

7.招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1资格文件应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）。

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它依法缴纳税收的相关材料)复印件、社保登记证（或其它依法缴纳社会保障资金的相关材料）复印件；实施“多证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3法定代表人授权书；如以联合体形式参加政府采购活动的，只需提供联合体牵头人法定代表人授权委托书；如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.1.5最近一年度资产负债表等财务报表资料文件 (或其它财务状况报告，新成立的公司提供情况说明)复印件；

11.1.6符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）。

11.2 投标人的商务技术文件应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.2投标函；

11.2.3技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.4商务响应表；

11.2.5项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.6项目负责人情况表；

11.2.7项目组人员名单；

11.2.8投标承诺书；

11.2.9优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.10投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的报价文件应包括以下内容：

11.3.1投标(开标)一览表；

11.3.2投标报价明细表；

11.3.3中小企业声明函（如有）；

11.3.4残疾人福利性单位声明函（如有）。

- 12. 投标文件的编制

▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

16.投标有效期

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 四、开标、资格审查与信用信息查询

17.开标

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在1小时内完成在线解密。

18、资格审查

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

19、信用信息查询

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“信用中国（浙江）”（https://credit.zj.gov.cn/）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 五、评标

20.详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

- 六、定标

21. 确定中标供应商

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22. 中标通知书与中标结果公告

22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

- 七、电子交易活动的中止

23. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

- 八、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%。

- 九、履约验收

27.履约验收

27.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

27.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

27.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

27.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

27.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。

27.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 第三部分   采购需求

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

一、服务清单及要求

柯桥城区绿地养护实行公开招投标，主要目的是美化城市环境，提高城市品位，提升绿地面貌，使绿地长期保持良好的生长态势。

本次招标共分为3个标段（各标段的区域范围、面积等详见附件一）,要求3个标段的绿化养护质量全部达到《绍兴市柯桥城区绿地养护质量及作业标准》、《绍兴市柯桥区城市绿地养护考核评分标准》（详见附件二、三）及招标文件、国家和地方的相关技术规范、规程、标准的要求。

1.1绿化补种、迁移:

1.1.1各标段配备的绿地养护人员视为采购人间接聘用，车辆等设备视为采购人间接租赁，因此中标单位有义务对绿地内零星的草坪、地被植物、灌木色块的缺损进行修补（修补用的草坪、地被植物、灌木材料为绿地内间疏、迁移），采购人不再支付任何费用。不影响养护工作的小批量货物的搬运，采购人也不再支付任何费用。

小规格（胸径16CM以下或蓬形150CM以下）小批量（乔木或球形植物每次10棵以下，灌木每次500棵以下）的树木迁移（从其他地方迁移至标段范围内），由中标单位无偿实施；如采购人要求进行大规格大批量的树木迁移的，则按采购人实施的同类工程的中标价支付迁移费，中标单位不得拒绝迁移，并需额外增加工作人员。

1.1.2因中标单位管理不善，引起的绿化缺失、损坏、植株部分枯死，必须由中标单位无偿及时补种同规格苗木，采购人不再支付任何费用，并可按考核标准相应扣分。

1.1.3采购人招标范围内的绿化补种，主要是指：有审批手续的绿地挖掘后的复绿；零星的绿地改造和提质提档；业主要求的其它绿化种植。以上绿化补种（含行道树补种）以采购人的业主指令为准，中标单位不得以任何理由拒绝补种。

1.1.4绿化补种的品种，原则上以招标范围内的品种、规格为主，如有特殊情况，确需补种招标范围外的品种的，以有资质的审计机构审定的单价为结算单价。

1.1.5估算工程量在3万元以上的绿化补种工程，须增加工作人员。

1.2工作量：

1.2.1工作量以招标文件规定数量为准。

1.2.2包含在招标中的部分绿地因其他原因而暂时不能接管的，均以实际移交接收开始之日起计算工作量；若养护过程中因开发建设或绿地改造等政府性项目需要（如：金柯桥大道，在亚运会结束后项目改造的可能性较大），局部工作量有增减的，按投标单价按实结算，以业主指令或业主绿地养护面积调整审批单为准（但中标单位的履约保证金不作调整，该部分财务成本请在报价中充分考虑）。

1.2.3在承包期范围内如涉及绿地改造、施工,绿地全面改造的将按实际改造面积、时间扣除改造部分绿地的养护费用；如绿地进行局部改造（即绿地内部分植物保留的改造）且采购人仍要求对未改造部分植物进行养护管理的，改造期内，养护费将按该区域中标养护价的40%支付，并仍按原标准进行考核。

1.3中标后，供应商需将人员配套情况附人员身份证复印件（专技人员还需提供从业资格证书，如：园林技工证、助理工程师证等）上报采购人。每个标段的所有作业人员均需交纳人身意外保险,中标后15天内将其保险单名册交给采购人备案。

1.4各标段绿化养护人员配置要求：

| 标段 | 人员数量（人） |  |  |  |  |  |  | 养护工中男工数量最低要求（人）60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 | 带班长 | 专技 人员 | 养护工 | 保洁人员 | 司机 | 人员 小计 |  |
| 城区1标 | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 | 2 | 28 | 10 |
| 城区4标 | 1 | 1 | 2 | 31 | 4 | 2 | 41 | 19 |
| 城区5标 | 1 | 1 | 2 | 20 | 5 | 2 | 31 | 12 |

备注：养护人员要求的人数为每天都必须作业的最低限度的实时人数，投标单位需配有相应的轮休及事病假替补人员，以免产生和现行劳动法规相抵触的现象。

1.5机械配备（各标段日常养护配置的机械设备要求）：

1.5.1 养护1标日常养护配置的机械设备要求：

1.5.1.1需配置货车2辆，其中1.99吨以上1辆、1吨以上1辆，必须常年用于本标段绿地养护（工作时间内不允许驶出柯桥城区，车辆上须喷有绿化作业的明显标识），车辆还需配置简易浇水设施（大型浇水筒4只等）；另需配置电瓶三轮（货）车或三轮卡车2辆，冲洗专用电瓶三轮车2辆，环卫专用电瓶三轮车3辆（式样参环卫处）。

1.5.1.2水泵7台、草坪修剪机4台、割灌机2台、草坪打孔机2台、草坪梳草机2台、绿篱修剪机5台、油锯2把、高杆油锯3把（杆长3m以上，功率1.2kw以上）、吹叶机2台等园林作业工具。

1.5.1.3项目负责人必须配备巡查用小型汽车，不能兼职司机。

1.5.1.4高压喷雾（汽油）机4台（扬程20m以上，最大工作压力5mpa以上）,流量40L/min以上。

1.5.1.5全新项目公示牌2块、树木名称标示牌100块，文明施工围护牌15块，反光路锥30个，钢管快速支撑100副。

1.5.2 养护4标日常养护配置的机械设备要求：

1.5.2.1需配置货车2辆，其中1.99吨以上1辆、1吨以上1辆，必须常年用于本标段绿地养护（工作时间内不允许驶出柯桥城区，车辆上须喷有绿化作业的明显标识），车辆还需配置简易浇水设施（大型浇水筒4只等）；另需配置电瓶三轮（货）车或三轮卡车4辆，冲洗专用电瓶三轮车2辆，环卫专用电瓶三轮车2辆（式样参环卫处）。

1.5.2.2水泵9台、草坪修剪机2台、割灌机2台、草坪打孔机2台、草坪梳草机2台、绿篱修剪机8台、油锯2把、高杆油锯3把（杆长3m以上，功率1.2kw以上）、吹叶机3台等园林作业工具。

1.5.2.3项目负责人必须配备巡查用小型汽车，不能兼职司机。

1.5.2.4高压喷雾（汽油）机4台（扬程20m以上，最大工作压力5mpa以上）,流量40L/min以上。

1.5.2.5全新项目公示牌2块、树木名称标示牌100块，文明施工围护牌15块，反光路锥30个，钢管快速支撑100副。

1.5.3 养护5标日常养护配置的机械设备要求：

1.5.3.1需配置货车2辆，其中1.99吨以上1辆、1吨以上1辆，必须常年用于本标段绿地养护（工作时间内不允许驶出柯桥城区，车辆上须喷有绿化作业的明显标识），车辆还需配置简易浇水设施（大型浇水筒4只等）；另需配置电瓶三轮（货）车或三轮卡车3辆，冲洗专用电瓶三轮车2辆，环卫专用电瓶三轮车3辆（式样参环卫处）。

1.5.3.2水泵8台、草坪修剪机2台、割灌机2台、草坪打孔机2台、草坪梳草机2台、绿篱修剪机6台、油锯2把、高杆油锯3把（杆长3m以上，功率1.2kw以上）、吹叶机2台等园林作业工具。

1.5.3.3项目负责人必须配备巡查用小型汽车，不能兼职司机。

1.5.3.4高压喷雾（汽油）机4台（扬程20m以上，最大工作压力5mpa以上）,流量40L/min以上。

1.5.3.5全新项目公示牌2块、树木名称标示牌100块，文明施工围护牌15块，反光路锥30个，钢管快速支撑100副。

1.5.4 以上为最低设备配备标准，在养护任务较重的季节应适当增加养护机械设备；夏天抗旱仍需增加抗旱车辆及设备，具体数量按业主要求执行。以上车辆，必须按要求统一喷漆；设备，必须按统一编号，业主将组织人员不定期进行检查。

1.5.5采购人将借助智能手机GPS定位功能，对人员实行实时考勤，中标人需给所有人员配备全新智能手机一只，并开通4G或5G网络，该费用由投标人自行考虑，且该报价纳入投标总报价中。具体要求如下：⑴智能手机能保证GPS定位功能开启状态下正常工作8小时以上；⑵智能手机接入由供应商自行选择的手机调度管理平台（系统），但必须满足定位、通话、拍照（800万像素以上）、轨迹回放等功能；⑶将手机调度管理平台（系统）安装至采购人电脑中，便于采购人监管；⑷手机及手机调度管理平台（系统）需经采购人认可。

1.6中标后，要求供应商在养护绿地附近设有绿地养护项目部，组建专门绿地养护管理班子，有固定的办公场所兼应急值班室（要求100㎡以上，需在养护标段中心点附近，自有或租赁皆可，但需提供自有或租赁证明文件），且不能与仓库混用。

1.7苗木迁移（具体由4标负责柯桥城区审批开挖等引起的公共绿地上的苗木迁移工作）：

1.7.1苗木迁移包括柯桥城区内的树木迁移、运输、种植、养护、死亡苗木的拔除外运及相应苗圃绿地的日常养护及管理，苗圃巡查频率不少于每周2次。

1.7.2苗木迁移时间要求：迁苗标段收到采购人苗木迁移通知后，在1天内开工。对于10棵乔木以下的零星苗木迁移，要求开工后2天内迁移完成；10-50棵乔木的迁移，要求4天内迁移完成；50-100棵乔木的迁移，要求7天内迁移完成；超过200棵以上的大规模迁移树木的，由甲乙双方协商确定迁移时限和地点。未按时间要求开工的，将进行扣款处理，扣款将在每半年付款中体现。苗木迁移后及时清理修剪下来的树枝，做到日产日清，防止出现智慧城管案卷。

1.7.3迁苗标段未按时完成树木迁移工作，3天内每延迟1天扣除该批次树木迁移款的10%；累计延迟超过3天的，每延迟1天扣除该批次树木迁移款的20%；；累计延迟超过5天的，每延迟1天扣除该批次树木迁移款的40%，采购人认为有必要的，有权委托第三方实施苗木迁移工作。

1.7.4技术要求：

1.7.4.1所有投标的货物必须满足相应标准或使用要求。

1.7.4.2 本项目应遵照国家的有关技术（验收）规程、规范、标准。

1.7.4.3 起掘乔木、灌木的土球应分别按表1、表2规定执行。

表1乔木带土球规格

| 干径（cm） | 土球直径（cm） | 根盘厚度（cm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-4 | 30-40 | 20-25 | 特殊树种直根系很明显，根盘厚度及土球深度作适当调整如银杏 |
| 4-5 | 40-50 | 25-30 |  |
| 5-6 | 50-60 | 30-40 |  |
| 6-8 | 60-70 | 40-45 |  |
| 8-10 | 70-80 | 45-50 |  |

表2灌木带土球或根盘规格

| 冠径（cm） | 土球直径（cm） | 根盘厚度（cm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40-60 | 25-40 | 20-30 |  |
| 60-80 | 40-55 | 35-45 |  |
| 80-100 | 55-70 | 45-55 |  |
| 100-120 | 70-80 | 50-60 |  |
| 120-140 | 80-100 | 55-65 |  |

1.7.4.4 包扎土球用的绳索粗细宜适度，质地要结实，一般以草麻绳为宜，尼龙绳、塑料包装绳等不易腐烂的包装物必须拆除。

1.7.4.5 土球包扎形式应根据树种、规格、土壤质地、运输距离等选定，但应保证牢固，防止土球破碎。

1.7.4.6 装运树木应做到：轻抬、轻卸、轻放，做到树木土球不破损碎裂，根盘无擦伤、撕裂，枝杆保持完好。

1.7.4.7 树冠开展的树木应用绳索绑扎树冠。雪松、龙柏等主梢具观赏性的树木应保护主梢。装运竹类时，不得损伤根蒂（竹竿与竹鞭之间的着生点）和鞭芽。

1.7.4.8 汽车装运带土球或根盘的大树，其根部必须放在车头部位，树冠倒向车尾，叠放整齐，过重苗不宜重叠。树身与后车板接触应用软物衬垫并固定。

1.7.4.9 树木栽植时各项栽植工序应密切衔接，做到随挖、随运、随种、随养护。树木起掘后，不得爆晒或失水，若不能及时种植，应采取保护措施，如覆盖，假植等。

1.7.4.10 在栽植过程中，若遇气温骤升骤降或遇大风大雨等特殊天气，应暂停栽植，并采取临时保护措施，如覆盖、假植等。

1.7.4.11 树穴规格的大小深浅，应按植株的根盘或土球直径适当放大，使根盘能充分舒展。高地树穴稍深，低地可稍浅。

1.7.4.12 挖掘槽穴时，若遇夹土层、块石、建筑垃圾及其他有害物，必须清除，并用栽植土更换。槽穴应挖成直筒形，非锅底形。表土要单独堆放，覆土时先放入槽穴。

1.7.4.13 带土球树木的栽植，应先将植株放在栽植槽穴内，定好方向。在扶正时宜移动土球，不得摇动树干。土球经初步覆土塞实后，方可将土球包扎物自下而上小心解除。若土球有松碎时，下面的包扎物可剪断，不宜强行取出。随后继续填土，分层捣实，待填土至土球深度的2/3，浇足第一次水，经渗透后继续填土至与地表持平时，再浇第二次水，以不再向下渗透为宜。

1.7.4.14树木栽植深度应保持在土壤下沉后，基茎与地表等高。

1.7.4.15 树木栽植后，应沿树穴的外缘做好水穴，高度约为10-20cm左右，以便灌溉，防止水土流失。

1.7.4.16栽植后，应在3日内再复水一次。复水后若发现泥土下沉，应在根际补充栽植土。

1.7.4.17乔木在栽植后，必须立支撑。支撑可用人字形、扁担形、三角形或单柱支撑，支撑要牢固。支撑下埋深度，可按树种规格和土质定，严禁打穿土球或损伤根盘。支撑的高度应按植株高度定，一般应支撑在植株高度1/2以上。支撑与树木扎缚处可用软质物衬垫。扎缚后树干必须保持正直。斜立的单干支撑设在迎风面。

1.7.4.18为确保植株成活，栽植前后必须修剪，修剪时结合树冠形状，先将枯死株及运输途中损伤的枝叶剪掉，剪口必须平整，稍倾斜，必要时剪口应采取封口措施以减少蒸发。

1.7.4.19 常绿植株初剪后，须摘除部分叶片（约1/2）。

1.7.4.20 在树木非适宜季节栽植时，树木的起掘、包扎和定植等工序必须紧密衔接。各类树木必须带好土球。并应根据树种和气候等具体情况，采取下列技术措施：

（1）进行较强修剪，但至少应保留枝条的1/3。

（2）可摘去大部分树叶，但勿损伤幼芽。

（3）栽植后需经常浇水和喷雾，夏季应早、晚进行。

（4）卷干保护，必要时应予遮荫，冬季栽植注意防寒。

1.7.4.21 栽植后养护：在养护期内应做好迁移树木的浇水、除草、施肥、及倒伏树苗的扶正支撑，以确保迁移树木生长正常。

1.7.4.22 招标文件未经说明的质量和技术要求按浙江省园林绿化技术规程执行。

1.7.4.23二次迁苗费用不参与报价，在项目审计时，由审计定价结算。

1.7.4.24项目承包期满，在结算尾款前，需将绿地内所有死树清理完毕。承包期之前已存在的死树，需一次性清理，业主支付相应费用，费用参照《柯桥城区树木迁移工程造价基数明细表》，承包期内出现死树清理，费用包含在投标报价内，采购人不再另行支付费用。

1.7.4.25苗木迁移后必须统一悬挂树木名称标示牌（写明：树木名称，树木规格，迁移时间，迁移地点），且树木名称标示牌必须有防水功能。审计时以标示牌为准，未悬挂的不算在内。

1.7.4.26苗木迁移后及时清理修剪下来的树枝，做到日产日清，防止出现智慧城管案卷。

1.7.4.27 成活要求：

（1）绿化种植适宜季节（10月至6月），胸径10公分以下树木成活率确保80%以上，胸径10～20公分树木成活率确保75%以上，胸径20公分以上大树确保70%以上，小灌木成活率确保85%以上。

（2）非绿化种植适宜季节（7月至9月），胸径10公分以下树木成活率确保55%以上，胸径10～20公分树木成活率确保50%以上，胸径20公分以上大树确保45%以上，小灌木成活率确保60%以上。

1.7.4.28 保活养护要求：

（1）保活期一年。保活期从苗木迁移完成，由采购人出具苗木迁移的时间算起。

（2）保活期内必须做好迁移树木的浇水、除草、施肥、及倒伏树苗的扶正支撑，以确保迁移树木生长正常。

1.7.5其他：

1.7.5.1迁苗单位必须文明施工，特别是交通安全及一切地下设施的安全，在施工过程中发生的一切安全事故均由迁苗单位自理，与采购人无关，迁苗单位在苗木迁移过程中有义务对建筑及附属工程加以保护，由迁苗单位造成的损失将原价赔偿。

1.7.5.2施工用水、电由迁苗单位自行解决，按实支付，并考虑在报价中。

1.7.5.3绿化迁移原则上实行集中统一栽植，种植范围为柯桥城区和柯岩街道区域范围内。对部分需用于道路、公园等公共绿地补植的，迁苗单位接到采购人通知后,需按有关绿化建植规范做好绿化的种植、养护工作。

1.7.5.4如遇到绿地土地征用，出租方不再出租土地等政策性原因引起绿地撤销或搬迁，采购人有权提前终止迁苗部分工程量。

1.8鉴于城区实施的智慧城管体系，要求落实专人接收、处置智慧城管单子。智慧城管第一次派遣，在规定时间内处置完成，并核查通过结案，但属养护单位责任的，对照《绍兴市柯桥区城市绿地养护考核评分标准》相应条款扣分。智慧城管第一次派遣，未在规定时间内处置完成并核查通过结案的，智慧城管考核分内扣10分；第二次核查，仍未能通过的，加倍扣分（依此类推）。

1.9特别说明：本项目由绿化养护部分、绿化补种部分、苗木迁移部分组成。其中绿化补种部分、苗木迁移部分全部为暂估数，到时根据业主核定的数量进行补种、迁移。在总合同价范围内，养护部分、补种部分、迁苗部分价款允许出现减少或增加的现象，根据实际情况，统筹使用。

1.10其他：

1.10.1要求每个中标单位组建一支绿化冲洗作业小分队（4人以上，配备除尘掸子、电瓶三轮车、2T以上储量的塑料水桶、扬程20米上的高压喷雾机等），按采购人要求进行绿化冲洗作业。

1.10.2要求每个中标单位应具有植物垃圾自行处置能力所必须的设备场地。

1.10.3 行道树专项修剪是指影响交通标志、电力电线等的行道树修剪，要求在确保交通安全视线、用电安全等的前提下，最大限度保证行道树树形完整。

1.10.4 在养护范围内设置树木粉碎点，对标段内直径10cm以下的枝条进行粉碎处理，粉碎后的木质碎片须用于本项目绿化养护中，做好台账记录。

## 1.10.5 月季的修剪，要求对月季进行生长期修剪、花后修剪、越冬修剪。生长期修剪在月季花生长期时，将其交叉枝、重叠枝和细弱枝剪掉。花后修剪，把月季花开败的残花连同花茎全部剪掉，避免流失多余的养分。越冬修剪，要求将月季花超过5cm的枝条剪除，再喷洒除菌药剂，使其顺利过冬。

1.10.6 草坪一级养护标准：覆盖率大于100%，草种基本纯，无明显杂草，草坪边缘线清晰（及时切边），草高不超过8cm。在温度适宜、雨量充沛的春秋季，草坪修剪频率原则上一周一次（具体视草坪生长速度而定）。

1.10.7 草坪在春夏秋较容易发生病害，特别是连续阴雨或连续干旱高温等天气条件下，要随时加强对病害的预防，一般2周打一次预防性的杀菌药剂，如福美双、多菌灵、三唑酮、代森锰锌等。杀菌剂需不同种类交替使用，以免病菌产生抗药性。当发现有草坪有病害发生时，应喷施针对性的杀菌剂加以控制，避免大范围爆发。

## 1.10.8 籽播黑麦草阶段，无纺布可用带有地钉垫片的U型草坪钉固定。禁止使用竹签、小木棍等有安全隐患的尖锐物固定。

1.10.9 为切实做好城市管理突发应急工作（110应急热线、12345市长热线、智慧城管等）常态化，要求各养护单位在项目部做好24小时值班工作（包括节假日），应急人员、物资要求如下：应急车辆不少于1辆、司机不少于1名、养护人员不少于4人、反光背心、反光头盔及雨衣雨鞋按标段人员配备到位，并有适当数量备用（具体样式由采购人指定）；快速支撑10副、维护牌10块（标识“园林应急”）、反光警示锥（牌）10个、锯子10把（手锯6把、油锯2把、高杆油锯2把）、充电电筒4个、铁锹4把、锄头4把、老虎钳2把、铁丝2卷等，详见附件十《应急人员、机械设备、物资配备表》。

1.10.10 工作人员在工作时间内要穿着工作服。在道路上作业时，必须穿着反光背心，并设置安全距离内的警示设施，确保人员安全。

1.10.11 作业时做好安全防范措施，尤其是登高、道路隔离带修剪等。上树要带安全帽、系安全带。禁止三轮车载人，开车须戴头盔。

二、商务要求

▲2.1服务期限

2.1.1养护接管的时间：如由采购人通知进场，中标单位在接到通知之日起 2 天（日

历天数）内必须进场，如若延期进场的按 1000 元/天进行经济赔偿，采购人由于某种原因需延期进场时，延期赔偿金不计。中标单位在接到通知之日起 7 天（日历天数）内必须按要求配置好人员，否则按人员缺少处理。

2.1.2 养护期限： 24个月，2022年2月至2024年1月（具体以合同签订时间为准）。

2.1.3 供应商应明确说明具体的服务时间。供应商所提供的必须是合法的服务，并能确保在中标合同有效期内按照合同中规定的要求及时交付。

▲2.2数量调整

采购人保留合同履行中调整部分服务的权力，投标人应对服务类别明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲2.3结算原则

2.3.1.招标文件、招标答疑会纪要、中标单位的中标报价等作为结算依据。

2.3.2.中标单价一次性包死，不再调整（中标单价=采购人标底参考价×中标优惠率，中标优惠率=投标人总报价/采购人预算价）。经甲方分级审批认可的工程量增减，在结算时按中标单价按实调整后结算[注：部分绿地，因现由其他单位管理（具体面积详见附件一），需逐步移交接管（该部分面积已包括在招标面积之中）]。

▲2.4付款方式

2.4.1绿地养护工作一律不付预付款。

2.4.2本月考核合格的，在下个月支付养护款（考核得分在60分及以上时，视为考核合格，否则视为考核不合格），若考核不合格，则不支付养护款（即当月养护款全部扣除）。如支付时间与上级部门财务支付制度冲突或因审批流程时间问题，未能及时支付的，按上级部门规定或实际审批后时间支付。

2.4.3绿地内的苗木补种款，在所有补种苗木工程量实测实量且验收合格后付至本次补种苗木款的60%，余款40%在保活管养期满半年且过夏（9月份）后（保活管养期自采购人验收合格时算起），经业主质量回访合格后，安排审计审定，根据审计报告支付剩余尾款。

2.4.4绿地内的苗木迁移费，每半年进行一次迁移树木的验收，验收合格的，付至迁移苗木费的60％，余款在一年保活管养期满，考核合格，安排审计审定，付至决算价的100％。

2.4.5成活率为每半年迁移树木的平均成活率，即每半年迁移树木的成活数量与每半年迁移树木总数之比，乔木、灌木分别计算成活率。成活率达不到标文要求，每下降一个百分点扣除该半年树木迁移费的2%，依次类推，直至扣完全部工程款。乔木、灌木的迁移费分别计算，分别扣款。

第四部分   评标方法及评分标准

（综合评审法）

一、评标方法

1.综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会的组成

2.评标委员会的组成。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

3.评标委员会的组成人员的回避。在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、评标委员会的职责

4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

5.评标委员会及其成员不得有下列行为：

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

四、评审程序

6.符合性审查。 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

7.投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8. 比较与评价。标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

9. 汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

10. 报价审核。对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。

11.汇总得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

12.中标候选人推荐。

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

13.投标无效。有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.19.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.19.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.19.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.19.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.19.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.20违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

五、评标报告

14. 评标报告与推荐中标候选人。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

15. 评标争议事项处理。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

六、 废标

16.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

七、评审过程的保密与录像

19.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

20.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

八、具体评标标准

21.商务技术分（85分）

|  | 项 目 | 评分要素 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿地养护管理质量保证体系 （0-13分） | 全年管养工作计划，绿地养护质量管理保障体系（人员、制度）和控制措施、手段、方法是否能满足质量目标的实现，进行横向比较分档打分，优秀得4分，良好得2分，一般得1分,差不得分。 | 0-4分 |  |
|  |  | 绿地养护期内树木保活率、设施完好率的保障措施是否可靠，进行横向比较分档打分，优秀得4分，良好得2分，一般得1分,差不得分。 | 0-4分 |  |
|  |  | 病虫害防治实施方案是否有效，是否与苗木养护紧密结合，达到园林植物病虫害的可持续控制，进行横向比较分档打分，优秀得5分，良好得3分，一般得1分,差不得分。 | 0-5分 |  |
| 2 | 养护组织方案（0-6分） | 绿地的养护实施方案是否符合实际，安全保证体系文明管理措施是否到位，进行横向比较分档打分，优秀得6分，良好得4分，一般得2分,差不得分。 | 0-6分 |  |
| 3 | 突发应急工作（0-6分） | 由专家根据投标供应商注册地或分支机构等离工地远近（须提供相关证明材料），优秀的得2分，良好得1.5分，一般得1分,差不得分。相关证明材料为供应商注册地或分支机构的营业执照和经营场所的证明。经营场所如自有的，需提供产权证明；如租赁的，需提供租赁合同。同时需提供经营场所照片。 | 0-2分 |  |
|  |  | 对突发应急工作（台风、降雪等灾害性极端天气）的处理，处理方案优劣等酌情打分，优秀得4分，良好得2分，一般得1分,差不得分。 | 0-4分 |  |
| 4 | 管理体系认证（0-3分） | 投标人具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001:2018或OHSAS18001或GB/T 45001职业健康卫生管理体系认证的，每项得1分，没有不得分，最多得3分（投标文件中提供有效的证书复印件）。 | 0-3分 |  |
| 5 | 项目管理团队技术力量（0-5分） | 项目负责人职称及学历：①园林高级工程师的得2分，园林中级工程师的得1分，其余不得分；②具有园林、园艺专业本科及以上学历的得1分，具有园林、园艺专业大专及以上学历的得0.5分，其余不得分。项目负责人须为本单位在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供近三个月的投标单位所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。（投标文件中提供职称证书复印件、学历证书复印件和社保证明复印件） 备注：职称需提供人社局职称证书查询链接。如无法在职称网站上查询，请提供评审表和人社局或职称改革工作领导小组办公室 或人事局等任职资格证明文件。 | 0-3分 |  |
|  |  | 项目带班长须具有园林中级职称或获得省级园林绿化职业技能荣誉的，且具有三年以上绿化养护管理经验的得2分；具有园林初级职称，且具有一年以上绿化养护管理经验的得1分。带班长须为本单位在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供近三个月的投标单位所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。（投标文件中提供职称证书复印件、社保证明复印件,管理经验须提供对应项目合同及项目业主证明） 备注：职称需提供人社局职称证书查询链接。如无法在职称网站上查询，请提供评审表和人社局或职称改革工作领导小组办公室或人事局等任职资格证明文件。 | 0-2分 |  |
| 6 | 项目负责人 业绩及荣誉 （0-15分） | 2015年1月1日以来（以签订合同时间为准）从事过单个类似的绿地养护管理工作并担任项目负责人的每项得2分，限计3个项目，没有的不得分。（投标文件中需提供合同复印件，并提供业主证明材料佐证（合同真实性）或体现项目真实性的网站公示（查询）截图，合同或业主证明材料佐证或网站公示（查询）截图中需注明项目负责人姓名，否则不得分） | 0-6分 |  |
|  |  | 2015年1月1日以来（以获得证书的落款时间为准），担任项目负责人获得省级及以上园林行政主管政府部门颁发的园林绿化类奖项，每个得3分，最多计一个项目，提供多个项目的，其余奖项按省级以下地市级以上奖项得分（即滚动到下一层）；获得省级以下地市级及以上园林行政主管政府部门颁发的园林绿化养护类优胜奖，每个得2分，获得园林绿化工程类优胜奖，每个得1分；获得地市级以下县区级及以上园林行政主管政府部门颁发的园林绿化养护类优胜奖，每个得1分，获得园林绿化工程类优胜奖，每个得0.5分。项目负责人荣誉同一个项目只按最高荣誉计分,没有的不得分，总共限计4个项目,最多得9分。（①投标文件中需提供合同复印件，并提供业主证明材料佐证（合同真实性）或体现项目真实性的网站公示（查询）截图，合同或业主证明材料佐证或网站公示（查询）截图中需注明项目负责人姓名并体现项目负责人身份，否则不得分。②投标文件中提供园林行政主管政府部门文件复印件，协会或学会颁发的无园林行政主管政府部门盖章的表彰奖项均不计分） | 0-9分 |  |
| 7 | 企业业绩 （0-15分） | 2015年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有单个类似的绿地养护管理项目业绩，每个得3分，限计5个，没有的不得分。（投标文件中提供合同复印件，并提供业主证明材料佐证（合同真实性）或体现项目真实性的网站公示（查询）截图，否则不得分） | 0-15分 |  |
| 8 | 企业荣誉 （0-9分） | - 2015年1月1日以来（以获得证书的落款时间为准），获得省级及以上园林行政主管政府部门颁发的园林绿化类奖项，每个得3分，最多计一个项目，提供多个项目的，其余奖项按省级以下地市级以上奖项得分（即滚动到下一层）；获得省级以下地市级及以上园林行政主管政府部门颁发的园林绿化养护类优胜奖，每个得2分，获得园林绿化工程类优胜奖，每个得1分；获得地市级以下县区级及以上园林行政主管政府部门颁发的园林绿化养护类优胜奖，每个得1分，获得园林绿化工程类优胜奖，每个得0.5分。企业荣誉同一个项目只按最高荣誉计分,没有的不得分，总共限计4个项目,最多得9分。（①投标文件中提供合同复印件，并提供业主证明材料佐证（合同真实性）或体现项目真实性的网站公示（查询）截图，否则不得分。②投标文件中提供园林行政主管政府部门文件复印件，协会或学会颁发的无园林行政主管政府部门盖章的表彰奖项均不计分） | 0-9分 |  |
| 9 | 企业承诺自备养护设备 （0-11分） | 企业自备树枝粉碎机功率9.5KW、13马力、391CC及以上排量的每台得1分，最多得2分。企业承诺在中标后15天内采购到位树枝粉碎机功率9.5KW、13马力、391CC及以上排量的每台得0.5分，最多得1分。（企业自备的必须在投标文件中提供购买发票复印件，企业承诺购买的必须单独出具承诺书） 注：若企业自备养护设备是分公司购买的，且承诺该养护设备在柯桥城区范围内使用，否则不予认可。 | 0-2分 |  |
|  |  | 企业自备具有检验合格有效期内升限16m及以上登高车，得3分。企业承诺在中标后15天内采购到位具有检验合格有效期内升限16m及以上登高车，得2分。（企业自备的必须在投标文件中提供购买发票复印件，企业承诺购买的必须单独出具承诺书） 注：若企业自备养护设备是分公司购买的，且承诺该养护设备在柯桥城区范围内使用，否则不予认可。 | 0-3分 |  |
|  |  | 企业自备具有检验合格有效期内核定载质量8吨及以上洒水车的，每辆得2分,最多的6分。企业承诺在中标后15天内采购到位具有检验合格有效期内核定载质量8吨及以上洒水车，每辆得1.5分，最多得4.5分。（企业自备的必须在投标文件中提供购买发票复印件、车辆登记证书复印件，企业承诺购买的必须单独出具承诺书） 注：若企业自备养护设备是分公司购买的，且承诺该养护设备在柯桥城区范围内使用，否则不予认可。 | 0-6分 |  |
| 10 | 植物垃圾处理能力 （0-2分） | 有植物垃圾处理场地：10亩（含）以上的，得2分；10亩以下1亩（含）以上的得1分，没有不得分。（投标文件中提供合作协议或自有场地土地证明复印件） | 0-2分 |  |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位）

22.价格分（15分）

| 价格权值 | 计算方法 |
| --- | --- |
| 价格权值=0.15 | 最低有效投标价格为评标基准价 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

第五部分 拟签订的合同文本

（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）

合同编号：

确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据    （填写采购代理机构名称）   项目编号为的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

- 服务内容及标准

（按采购需求及投标文件的内容填写）

- 服务价格

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

三、质量要求

金柯桥大道绿地、群贤路绿地按一级考核标准考核；镜水路（含）以西、鉴水路（含）以东、104国道（含）以北、钱陶公路（含）以南范围内的绿地按二级考核标准考核；镜水路（不含）以东、鉴水路（不含）以西、104国道（不含）以南、钱陶公路（不含）以北的绿地按三级考核标准考核。必须符合本标文第三部份及附件二、三、四、五的所有条款要求（注：如附件二、三、四、五之间有互相冲突条款的，以采购人解释为准）。

四、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

不允许转包。

不允许分包。

如乙方将项目转包或分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

六、履约保证金

1.履约保证金       元。[履约保证金交至采购人处，服务完成后满1个月之日起5个工作日内无息退还]

七、项目服务期限及实施地点

1.服务期限：24个月，2022年2月至2024年1月（具体以合同签订时间为准）。

2.实施地点：    绍兴市柯桥区       。

3.如甲方通知进场，乙方在接到通知之日起 2 天（日历天数）内必须进场，如若延期进场的按 1000 元/天进行经济赔偿，甲方由于某种原因需延期进场时，延期赔偿金不计。乙方在接到通知之日起 7 天（日历天数）内必须按要求配置好人员，否则按人员缺少处理。

八、变更

1.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同（相近）的工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.当变更只是采购量增减时，按投标所报的单价进行结算（绿化补种部分以中标的单价进行结算，如超业主单价的以业主的单价进行结算）。

九、结算原则

1.招标文件、招标答疑会纪要、中标单位的中标报价等作为结算依据。

2.中标单价一次性包死，不再调整（中标单价=采购人标底参考价×中标优惠率，中标优惠率=投标人总报价/采购人预算价）。经甲方分级审批认可的工程量增减，在结算时按中标单价按实调整后结算[注：部分绿地，因现由其他单位管理（具体面积详见附件一），需逐步移交接管（该部分面积已包括在招标面积之中）]。

十、付款

1.绿地养护工作一律不付预付款。

2.本月考核合格的，在下个月支付养护款（考核得分在60分及以上时，视为考核合格，否则视为考核不合格），若考核不合格，则不支付养护款（即当月养护款全部扣除）。如支付时间与上级部门财务支付制度冲突或因审批流程时间问题，未能及时支付的，按上级部门规定或实际审批后时间支付。

3.绿地内的苗木补种款，在所有补种苗木工程量实测实量且验收合格后付至本次补种苗木款的60%，余款40%在保活管养期满半年且过夏（9月份）后（保活管养期自采购人验收合格时算起），经业主质量回访合格后，安排审计审定，根据审计报告支付剩余尾款，其中胸径20cm及以上的大树质保期为2年。

4.绿地内的苗木迁移费，每半年进行一次迁移树木的验收，验收合格的，付至迁移苗木费的70％，余款在1年保活管养期满，考核合格，付至决算价的100％。

5.成活率为每半年迁移树木的平均成活率，即每半年迁移树木的成活数量与每半年迁移树木总数之比，乔木、灌木分别计算成活率。成活率达不到标文要求，每下降一个百分点扣除该半年树木迁移费的2%，依次类推，直至扣完全部工程款。乔木、灌木的迁移费分别计算，分别扣款。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、检查、考核及扣款方式

检查、考核以《绍兴市柯桥城区绿地养护质量及作业标准》、《绍兴市柯桥区城市绿地养护考核评分标准》及招标文件、国家和地方的相关技术规范、规程、标准的相关条款为依据，进行监督、考核、核算、付款。

考核主要分为人员到岗考核和养护质量考核两部分。

- 人员到岗考核：

1.1考核标准、要求详见附件七。

1.2人员缺少的处理办法：人员到岗情况每次检查重复扣款（即累积扣款）。同一标段，若累计六个月（六期，一个月为一期）缺少人员的，业主有权扣除履约保证金直至终止养护合同 。

1.3人员检查的相关事宜，要求乙方委托、授权给现场带班长完成，一个带班长只能在柯桥城区全职负责一个标段的管理，不能到其它地方或本地兼任其他任何工作，如发现兼任的，将按带班长不到位处理。

- 养护质量考核：

2.1养护质量考核：将由业主方上级部门考核[区综合执法局等上级部门考核]、业主方考核（由考评小组考核、业主委派的现场管理人员巡查考核、业主领导考核三方面组成）、路长制单位考核、智慧城管考核四个方面组成，每个方面单独考核。

2.2业主方上级部门考核：是指由区综合执法局或区政府要求的其他部门组织对绿地养护质量进行的考核（如有多个上级部门考核，扣分取平均值），考核时如要求项目负责人到场的，必须到场，否则按以下2.3相同的处罚方式进行处罚。

2.3.业主方考核：由业主方的考评小组考核、业主现场管理人员巡查考核、业主领导考核三方面组成。

①考评小组考核。业主方将组建专门的绿地养护质量考评小组（2人以上的考核评分小组）每月检查、考核若干次（1次以上，考核情况差的标段，每月检查的次数相应增加；考核情况好的标段，每月检查次数相应减少。但以考核得分最低那次的分数为当月考核的最终分数），检查时间随时确定，若考核人员事先通知项目负责人参加的（双休日提前半天通知，如上午通知，下午考核；其他时间提前1小时通知），项目负责人必须按业主要求到场，如特殊情况项目负责人因果未能参加的，经业主负责人同意，可由中标公司指派副总经理以上负责人代替参加（须提供公司相关任命文件和法人代表授权委托书）。

②业主现场管理人员巡查考核。每个标段，业主将委派现场管理人员负责平时的绿地养护质量巡查考核，巡查中发现的问题以《限期整改通知书》的形式发送给中标单位，首次发现的问题如按要求整改完成的，不扣分；如未按要求进行整改或发现重复出现的问题，每条将按考核评分标准加倍扣分（现场管理人员扣分为累积扣分，即每次巡查扣分相加）。平时巡查原则上也是考核情况差的标段增加巡查次数，考核情况好的标段相应减少巡查次数。

③业主领导考核。业主单位领导每月对绿地的养护质量进行巡视，同时监督考核小组和现场管理人员的考核评分，如发现较大质量问题的，将另行考核扣分。

④业主方扣分的计算公式：业主方扣分＝考评小组考核扣分+业主现场管理人员巡查考核扣分+业主领导考核扣分。

2.4路长制单位考核、智慧城管考核都将按《绍兴市柯桥城区绿地养护质量及作业标准》、《绍兴市柯桥区城市绿地养护考核评分标准》及招标文件、国家和地方的相关技术规范、规程、标准的相关条款为依据进行考核（智慧城管考核还需按智慧城管相关标准考核）。

2.5某一标段当月的养护质量考核扣分计算公式为：养护质量考核扣分＝业主方上级部门考核扣分×30%+业主方考核扣分×50%+路长制单位考核扣分×10% +智慧城管考核扣分×10%。如果路长制或业主方上级部门考核不实行的，则取消该部分考核分，相应增加业主方考核分的比例（智慧城管考核分所占比例固定不变）。

2.6养护质量考核的扣款方式。每月最终的养护质量考核得分在95分及以上时，不扣款；考核得分在90分（含）以上时，每扣1分扣每月养护款的2‰；考核得分在80分（含）以上时，每扣1分，扣每月养护款的6‰；考核得分在70分（含）以上时，每扣1分，扣每月养护款的1%；考核得分在60分（含）以上时，每扣1分，扣每月养护款的2%；考核得分在59分（含）以下时，视为考核不合格，不支付养护款（即养护款全部扣除，并且采购人有权终止养护合同，在三年内拒绝该单位参加采购人的任何招标），以上分数皆不分段计分，不分段扣款[注：①假设某一标段的考核最终得分为83分时，则该标段的扣款计算公式为：扣款金额=（100-83）×（月养护款×6‰）；②以上所指“每月养护款”是指没有任何扣款前的每月全额养护款]。

2.7某一标段当月总的实际养护款计算公式为：实际养护款＝月养护款－人员考核扣款－养护质量考核扣款。

十三、奖励与惩罚

1.各养护单位要始终把安全工作放在首位，完善安全生产管理制度，层层落实安全责任，强化安全风险管控，不断提升安全管理水平，通过宣传教育和培训不断强化职工安全生产意识。养护单位在进场前必须签订安全生产责任书，须按安全文明施工有关规定要求和其他规定程序进行安全作业。发生重大质量安全事故，或被媒体曝光造成严重影响的，甲方有权终止合同，并扣除履约保证金。

2.出现灾害性天气预警后，要求立即启动应急预案，组建应急抢险队伍，做好物资和设备的应急储备工作，做好支撑加固、树枝修剪等防灾减灾措施。应急期间要求建立夜间值班制度，应急小组成员要确保通讯设备畅通，随时待命。对应急管理局、110应急联动出现的各类应急事件，必须在接到通知后1小时内处理完毕。遇灾害性天气，擅自脱岗或未听从甲方统一指挥，未按甲方要求进行应急管理造成严重损失的，甲方有权终止合同，并扣除履约保证金。

3.乙方如将项目转包他人的，甲方有权终止合同，并扣除履约保证金。

4.甲方将每月对养护单位进行考核排名（柯桥城区管理范围绿地养护考核排名），对排名在最后两名或考核在80分（不含）以下累计五次及以上的养护单位，采购人将不提供园林绿化行业投标及各类园林奖项评选的业绩证明，同时定期将考核及排名情况抄送至上级政府部门和相应行业主管部门或行业学会（协会）。

5.在抗台、抗旱、抗雪等灾害性天气及上级部门布置的应急突击工作中不到位的，甲方将对乙方进行通报批评，并作为当月养护单位考核排名的重要依据。

十四、其他要求

1. 乙方必须按规定程序和安全文明施工有关要求、规定进行实施，养护过程中的各种意外伤亡等安全事故，其责任由乙方承担，甲方不承担任何责任。

2. 遇重大灾害性天气，涉及产生的额外消防栓接水及洒水车临时增加费用由业主单位承担。

3. 标段范围内中标前新种植的苗木（业主指定的除外）由养护单位全权负责养护。

4. 乙方在中标后1个月内完成所中标段内全部绿化（乔灌木、地被植物、草坪）的数量清点、面积丈量（需在地形图上标明）。甲方将根据乙方提供的图纸及清点的绿化数量，进行抽查，如发现绿化数量、面积、位置等与现场有较大误差的，将退回重新清点、绘图，并在当月考核分中单独扣取2－5分。

5. 乙方需在养护绿地现场设立全新项目公示牌2块、树木名称标示牌100块（式样由甲方提供），该部分费用请在报价中充分考虑。

6. 抗台抗旱设备、人员、物资等必须按照投标承诺书配备到位，并在收到中标通知书后15天内配备齐全，未在规定时间内配备的，甲方将不与其签订合同。

7. 乙方需提供文明施工围护牌15块（式样参照全国文明城市创建办要求，详见附件十一），反光路锥30个，该部分费用请在报价中充分考虑。

8. 合同到期前一个月，乙方需结合养护期间绿化数量变动情况，提供标段内绿化的数量清单，按有关政策配合做好移交审计工作；不提供不配合的，不支付末月养护款，不退还履约保证金。移交清点时，发现绿化缺少，将按补种中标单价在养护款或履约保证金中扣除；补种清单中没有相同品种、规格的，按苗木信息价（无信息价的按市场价）扣除相应费用。

9. 乙方若有其他服务承诺，也将一并执行。

10. 乙方必须将公司的服务热线明确告知甲方。

11. 工作人员统一着装，具体要求如下：夏装2套以上、春秋装2套以上、冬装2套以上，保洁人员与养护人员着装需不同。每名工作人员还必须配备带有反光字体的雨衣（样式由采购人指定）、雨鞋、反光衣、反光袖套以及劳动手套、遮阳帽等日常工作用品。标段人员配备到位，并有适当数量备用。

12. 工作人员在工作时间内要穿着工作服。在道路上作业时，必须穿着反光背心，并设置安全距离内的警示设施，确保人员安全。

13. 作业时做好安全防范措施，尤其是登高、道路隔离带修剪等。上树要带安全帽、系安全带。禁止三轮车载人，开车须戴头盔。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十七、合同生效及其他

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

5.其他：

合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和乙方投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期：     年   月   日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期：      年   月   日

第六部分 应提交的有关格式范例

- 资格文件部分

- 目录

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件 …………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（5）最近一年度资产负债表等财务报表资料文件(新成立的公司提供情况说明)复印件……………………………………………………………………………………（页码）

（6）符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）…………（页码）

- 一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件

- 二、投标声明函

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（浙江）”（https://credit.zj.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将           工作分包，分包承担主体是                 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件           ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

联系人：            联系电话：            传真号码：

联系地址：                                邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

三、法定代表人授权委托书

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系  （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码：                     联系电话：       手机：        传真：         )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期：  年  月   日

四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）

五、最近一年度资产负债表等财务报表资料文件（复印件）

六、符合特定资格条件（如果项目要求）

的有关证明材料（复印件）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制；如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

- 商务技术文件部分

- 目录

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）投标函……………………………………………………………（页码）

（3）技术响应表………………………………………………………（页码）

（4）商务响应表………………………………………………………（页码）

（5）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

- （6）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

- （7）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（8）投标承诺书………………………………………………………（页码）

（9）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

一、评分对应表

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标函

（采购人）：

我单位认真研究了编号为            的关于                       的招标文件，愿意遵守招标文件的所有要求，承担招标文件规定的中标供应商的全部责任和义务。我单位承诺：

1、我单位愿意以开标一览表（报价表）所填报的报价承接本采购项目的          任务。招标文件的要求，指定专人负责相关工作，力争使相关工作达到规定的要求。

2、我单位同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解和接受不一定按最低价中标。

3、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，并严格履行合同义务。

4、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

5、我单位一旦发生下述行为，我单位（或公司）同意采购人取消我单位投（中）标资格。

（一）从开标日起到投标有效期满撤回投标；

（二）开标、评标到定标期间发生违反采购文件规定的行为；

（三）在收到中标通知书后未按规定与采购人签订合同。

6、我单位声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、我方在此声明，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、技术响应表

| 序号 | 服务名称 | 采购文件 要求 | 投标文件 响应 | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月

四、商务响应表

| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期限 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

- 五、项目组织实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

六、项目负责人情况表

| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 相关资质证书 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

七、项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

八、投标承诺书

：

我公司自愿参加                         项目的招标活动，完全遵守招标文件的所有要求，并作如下承诺：

一、关于绿化养护的承诺：

1、本单位承诺配置不少于第三部分采购需求1.5机械配备（各标段日常养护配置的机械设备要求）规定的作业人员。

2、本单位承诺不低于投标报价明细表中报价要求（附件八）的标准按月按时发放作业人员工资、不发生拖欠。同时为作业人员办理人身意外保险，并发放高温费等各种补贴。在中标后15个工作日内给作业人员办理好保险手续，并将保险人员原件及复印件报区园林管理中心。

3、本单位承诺服从考核检查标准,如达不到的,自愿接受招标文件规定的各种扣款、处罚。

4、本单位承诺如中标，收到中标通知书后15天内根据第三部分采购需求1.5机械配备（各标段日常养护配置的机械设备要求）要求配置好相关人员,购置好作业相关的车辆、机械设备。所配人员所购机械设备保证在中标标段内使用。逾期未配置齐全的，采购人有权取消中标资格，不予签订合同，已养护或补种的工程款将不予支付。

5、在技术标中参与竞争并得分的或因承诺而得分的所有人员、机械设备、车辆等，应在收到中标通知书后15天内配备齐全并保证在中标标段内使用(车辆、机械设备如不在标段内使用、每发现一次每辆或每台扣1000元）。逾期未配置齐全的，采购人将取消其中标资格，不予签订合同，已养护或补种的补种款将不予支付。

6、中标后，本单位将提供在技术标中参与竞争并得分的相关证书证明、业绩原件在中标后一周内由代理机构予以核实，经核验存在弄虚作假现象的，采购人将取消其中标资格，不予签订合同。

二、关于廉政方面的承诺：

我公司承诺不向业主及有关监督人员行贿送礼，因此原因引起的违纪违法案件一经查实，我公司自愿退出承包，放弃30%的剩余养护款，并愿意接受三年内不再参加贵单位发包的所有工程施工招投标的处罚，同时项目负责人也愿意接受三年内不再参加贵单位发包的所有工程施工招投标的处罚。

三、其他：

承诺响应招标文件的所有条款。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

九、优惠条件及特殊承诺（如有）

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

十、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

- 报价文件部分

- 目录

- 投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）

- （2）投标报价明细表…………………………………………………………（页码）

- （3）中小企业声明函（如有）………………………………………………（页码）

- （4）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表（  标）

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年柯桥城区绿地养护 标 | 元 | 1、报价包括养护部分和补种部分，且总报价不得超过最高限价； ## 2、养护部分和补种部分无需单独报价； 3、须附报价明细表。 |
| 投标总价合计金额大写： 小写￥ |  |  |  |

注：

1.投标超过最高限价的，均作无效标处理。

2.总报价包括养护部分和补种部分，所有报价都准确到元。

3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4.必须附投标报价明细表，否则作无效标处理。

## 5.此报价表为2022年柯桥城区绿地养护1、5标投标(开标)一览表。

6.金柯桥大道，在亚运会结束后项目改造的可能性较大，届时面积调整将会较大，请充分考虑。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

一、投标(开标)一览表（  标）

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 总报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年柯桥城区绿地养护 标 | 元 | 1、报价包括养护部分、补种部分和迁苗部分，且总报价不得超过最高限价； ## 2、养护部分、补种部分和迁苗部分无需单独报价； 3、须附报价明细表。 |
| 投标总价合计金额大写： 小写￥ |  |  |  |

注：

1.投标超过最高限价的，均作无效标处理。

2.总报价包括养护部分、补种部分和迁苗部分，所有报价都准确到元。

3.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

4.必须附投标报价明细表，否则作无效标处理。

5.此报价表为2022年柯桥城区绿地养护4标投标(开标)一览表。

6.金柯桥大道，在亚运会结束后项目改造的可能性较大，届时面积调整将会较大，请充分考虑。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标报价明细表（  标）

项目名称：

采购编号：

| 项目内容 | 数量 | 月报价/金额(元) | 计算依据数量 （公式及过程） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 |  |  |  |  |
| 1、工人工资 |  |  |  |  |
| （１）项目负责人 |  |  |  |  |
| （２）带班长 |  |  |  |  |
| （３）专技人员 |  |  |  |  |
| （4）养护工 |  |  |  |  |
| （5）保洁人员 |  |  |  |  |
| （6）司机 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 2、休息日加班费 |  |  |  |  |
| （１）项目负责人 |  |  |  |  |
| （２）带班长 |  |  |  |  |
| （３）专技人员 |  |  |  |  |
| （4）养护工 |  |  |  |  |
| （5）保洁人员 |  |  |  |  |
| （6）司机 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| ３、法定节假日加班 |  |  |  |  |
| （１）项目负责人 |  |  |  |  |
| （２）带班长 |  |  |  |  |
| （３）专技人员 |  |  |  |  |
| （4）养护工 |  |  |  |  |
| （5）保洁人员 |  |  |  |  |
| （6）司机 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| ４、节假日福利和高温补贴 |  |  |  |  |
| （１）项目负责人 |  |  |  |  |
| （２）带班长 |  |  |  |  |
| （３）专技人员 |  |  |  |  |
| （4）养护工 |  |  |  |  |
| （5）保洁人员 |  |  |  |  |
| （6）司机 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 5、人身意外保险 |  |  |  |  |
| （１）项目负责人 |  |  |  |  |
| （２）带班长 |  |  |  |  |
| （３）专技人员 |  |  |  |  |
| （4）养护工 |  |  |  |  |
| （5）保洁人员 |  |  |  |  |
| （6）司机 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 6、五险一金 |  |  |  |  |
| （１）项目负责人 |  |  |  |  |
| （２）带班长 |  |  |  |  |
| （３）专技人员 |  |  |  |  |
| （4）养护工 |  |  |  |  |
| （5）保洁人员 |  |  |  |  |
| （6）司机 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 第一部分月报价小计（元） |  | 人民币: |  | 大写: |
| 第一部分合计(元)： 月报价×养护月数 |  | 人民币: |  | 大写: |
| 第二部分 |  |  |  |  |
| 1、车辆及设备折旧费 |  |  | 提供测算依据 |  |
| （1）货车 |  |  |  |  |
| （2）电瓶三轮货车 |  |  |  |  |
| （3）水泵 |  |  |  |  |
| （4）草坪修剪机 |  |  |  |  |
| （5）绿篱修剪机 |  |  |  |  |
| （6）油锯 |  |  |  |  |
| （7）高杆油锯 |  |  |  |  |
| （8）高压喷雾器 |  |  |  |  |
| （9）喷灌 |  |  |  |  |
| （10）水管 |  |  |  |  |
| （11）割灌机 |  |  |  |  |
| （12）吸叶机 |  |  |  |  |
| （13）草坪打孔机 |  |  |  |  |
| （14）草坪梳草机 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 2、车辆运行费用包含保险、维修、油耗等所有费用 |  |  | 提供测算依据 |  |
| （1）车辆维修费 |  |  |  |  |
| （2）油料费 |  |  |  |  |
| （3）车辆规费 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 3、其他绿地养护用品 |  |  | 提供测算依据 |  |
| （1）反光帽、反光衣、反光袖套 |  |  |  |  |
| （2）工作服装（春秋装、夏装、冬装） |  |  |  |  |
| （3）雨衣雨鞋、手套、遮阳帽等 |  |  |  |  |
| （4）农药 |  |  |  |  |
| （5）化肥、 |  |  |  |  |
| （6）新型环保树木刷白剂 |  |  |  |  |
| （7）泡沫填充剂 |  |  |  |  |
| （8）伤口涂抹剂 |  |  |  |  |
| （9）项目公示牌 |  |  |  |  |
| （10）树木名称标识牌 |  |  |  |  |
| （11）文明施工维护牌 |  |  |  |  |
| （12）反光路锥 |  |  |  |  |
| （13）钢管快速支撑 |  |  |  |  |
| （14）可拍照4G或5G智能手机及话费、流量费 |  |  |  | 根据实际人员数量配备(移动4G或5G智能手机每人一只，要求接入对讲调度管理平台，实现定位、轨迹回放、实时视频等功能等，作为人员检查辅助设备。) |
| 4、应急人员、机械设备、物资等 |  |  |  | 24小时值班备勤 |
| 5、补种部分费用 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 6、办公月费 |  |  |  |  |
| 7、不可预见费或其他经费 |  |  |  |  |
| 8、管理费 |  |  |  |  |
| 9、税金 |  |  | 按法规规定 |  |
| 第二部分月报价小计（元） |  | 人民币: |  | 大写: |
| 第二部分合计(元)： 月报价×养护月数 |  | 人民币: |  | 大写: |
| 总价 (元)： 第一部分合计+第二部分合计 |  | 人民币: |  | 大写: |

注：1、本表格未尽部分（……）可按照招标文件服务清单及要求可以拓展，但格式必须一致；

2、本表的报价与投标（开标）一览表不一定相等，但最好接近。

3、上述养护月数同养护合同履行期限： 24个月。

4、2022年柯桥城区绿地养护1、5标标投标报价明细表。

5、人员基本工资报价低于绍兴市本年度最低工资标准的，按无效报价处理（不能参与价格标评审）。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

二、投标报价明细表（  标）

项目名称：

采购编号：

| 项目内容 | 数量 | 月报价/金额(元) | 计算依据数量 （公式及过程） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 |  |  |  |  |
| 1、工人工资 |  |  |  |  |
| （１）项目负责人 |  |  |  |  |
| （２）带班长 |  |  |  |  |
| （３）专技人员 |  |  |  |  |
| （4）养护工 |  |  |  |  |
| （5）保洁人员 |  |  |  |  |
| （6）司机 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 2、休息日加班费 |  |  |  |  |
| （１）项目负责人 |  |  |  |  |
| （２）带班长 |  |  |  |  |
| （３）专技人员 |  |  |  |  |
| （4）养护工 |  |  |  |  |
| （5）保洁人员 |  |  |  |  |
| （6）司机 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| ３、法定节假日加班 |  |  |  |  |
| （１）项目负责人 |  |  |  |  |
| （２）带班长 |  |  |  |  |
| （３）专技人员 |  |  |  |  |
| （4）养护工 |  |  |  |  |
| （5）保洁人员 |  |  |  |  |
| （6）司机 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| ４、节假日福利和高温补贴 |  |  |  |  |
| （１）项目负责人 |  |  |  |  |
| （２）带班长 |  |  |  |  |
| （３）专技人员 |  |  |  |  |
| （4）养护工 |  |  |  |  |
| （5）保洁人员 |  |  |  |  |
| （6）司机 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 5、人身意外保险 |  |  |  |  |
| （１）项目负责人 |  |  |  |  |
| （２）带班长 |  |  |  |  |
| （３）专技人员 |  |  |  |  |
| （4）养护工 |  |  |  |  |
| （5）保洁人员 |  |  |  |  |
| （6）司机 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 6、五险一金 |  |  |  |  |
| （１）项目负责人 |  |  |  |  |
| （２）带班长 |  |  |  |  |
| （３）专技人员 |  |  |  |  |
| （4）养护工 |  |  |  |  |
| （5）保洁人员 |  |  |  |  |
| （6）司机 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 第一部分月报价小计（元） |  | 人民币: |  | 大写: |
| 第一部分合计(元)： 月报价×养护月数 |  | 人民币: |  | 大写: |
| 第二部分 |  |  |  |  |
| 1、车辆及设备折旧费 |  |  | 提供测算依据 |  |
| （1）货车 |  |  |  |  |
| （2）电瓶三轮货车 |  |  |  |  |
| （3）水泵 |  |  |  |  |
| （4）草坪修剪机 |  |  |  |  |
| （5）绿篱修剪机 |  |  |  |  |
| （6）油锯 |  |  |  |  |
| （7）高杆油锯 |  |  |  |  |
| （8）高压喷雾器 |  |  |  |  |
| （9）喷灌 |  |  |  |  |
| （10）水管 |  |  |  |  |
| （11）割灌机 |  |  |  |  |
| （12）吸叶机 |  |  |  |  |
| （13）草坪打孔机 |  |  |  |  |
| （14）草坪梳草机 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 2、车辆运行费用包含保险、维修、油耗等所有费用 |  |  | 提供测算依据 |  |
| （1）车辆维修费 |  |  |  |  |
| （2）油料费 |  |  |  |  |
| （3）车辆规费 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 3、其他绿地养护用品 |  |  | 提供测算依据 |  |
| （1）反光帽、反光衣、反光袖套 |  |  |  |  |
| （2）工作服装（春秋装、夏装、冬装） |  |  |  |  |
| （3）雨衣雨鞋、手套、遮阳帽等 |  |  |  |  |
| （4）农药 |  |  |  |  |
| （5）化肥、 |  |  |  |  |
| （6）新型环保树木刷白剂 |  |  |  |  |
| （7）泡沫填充剂 |  |  |  |  |
| （8）伤口涂抹剂 |  |  |  |  |
| （9）项目公示牌 |  |  |  |  |
| （10）树木名称标识牌 |  |  |  |  |
| （11）文明施工维护牌 |  |  |  |  |
| （12）反光路锥 |  |  |  |  |
| （13）钢管快速支撑 |  |  |  |  |
| （14）可拍照4G或5G智能手机及话费、流量费 |  |  |  | 根据实际人员数量配备(移动4G或5G智能手机每人一只，要求接入对讲调度管理平台，实现定位、轨迹回放、实时视频等功能等，作为人员检查辅助设备。) |
| 4、应急人员、机械设备、物资等 |  |  |  | 24小时值班备勤 |
| 5、补种部分费用 |  |  |  |  |
| 6、迁苗费用 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 7、办公月费 |  |  |  |  |
| 8、不可预见费或其他经费 |  |  |  |  |
| 9、管理费 |  |  |  |  |
| 10、税金 |  |  | 按法规规定 |  |
| 第二部分月报价小计（元） |  | 人民币: |  | 大写: |
| 第二部分合计(元)： 月报价×养护月数 |  | 人民币: |  | 大写: |
| 总价 (元)： 第一部分合计+第二部分合计 |  | 人民币: |  | 大写: |

注：1、本表格未尽部分（……）可按照招标文件服务清单及要求可以拓展，但格式必须一致；

2、本表的报价与投标（开标）一览表不一定相等，但最好接近。

3、上述养护月数同养护合同履行期限： 24个月。

4、2022年柯桥城区绿地养护4标投标报价明细表。

5、人员基本工资报价低于绍兴市本年度最低工资标准的，按无效报价处理（不能参与价格标评审）。

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的划型标准作出申明，提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标，投标无效。

2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

- 四、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签名）：

- 附件一：详细面积清单

| 详细面积清单（1标） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 地段 | 养护面积（㎡） | 卫生保洁面积（㎡） | 行道树(棵) | 备注 |
| 1标（东至笛扬路及金柯桥大道、南至104国道、西至越州大道、北至群贤路及钱陶公路） | 新开河南岸（笛扬路东至河沿） | 3248 | 4519 | 0 |  |
|  | 新开河南岸（笛扬路-育才路） | 8691 | 11101 | 0 |  |
|  | 新开河南岸（育才路西至河沿） | 4508 | 6128 | 0 |  |
|  | 新开河南岸（泰港花园外） | 8656 | 10002 | 0 |  |
|  | 明珠广场 | 44431 | 44431 | 0 | 盆栽苏铁45盆 |
|  | 古运河北岸（越州大道西至河沿） | 5972 | 8247 | 0 |  |
|  | 古运河北岸（新浪琴湾外） | 11597 | 15157 | 0 |  |
|  | 古运河北岸（清水苑外） | 3886 | 5580 | 0 |  |
|  | 古运河北岸（万商京都外） | 4073 | 5544 | 0 |  |
|  | 古运河南岸（育才路-车站路） | 4933 | 6215 | 0 |  |
|  | 古运河南岸（车站路-越州大道） | 25740 | 35916 | 0 |  |
|  | 越州大道（104国道-群贤路） | 7811 | 0 | 629 | 坂湖明珠143㎡，移交时间未定 |
|  | 越州大道（群贤路-钱陶公路） | 7290 | 0 |  |  |
|  | 步行街（鉴湖路-104国道） | 687 | 0 | 0 |  |
|  | 浙纤路 | 1137 | 0 | 22 |  |
|  | 步行街（柯东桥以西河两岸） | 96 | 0 | 0 |  |
|  | 笛扬路（鉴湖路-群贤路） | 0 | 0 | 241 |  |
|  | 鉴湖路（越州大道-笛扬路） | 241 | 0 | 359 |  |
|  | 瓜渚路（越州大道-笛扬路） | 775 | 0 | 220 |  |
|  | 育才路（104国道-群贤路） | 4083 | 0 | 454 | 状元名园约300㎡，移交时间未定 |
|  | 万商路（越州大道-笛扬路） | 830 | 0 | 245 | 新浪琴、浪琴公馆外约200㎡，移交时间未定 |
|  | 蠡园-柯水园（马山闸西江-鉴湖路） | 10018 | 22697 | 0 |  |
|  | 104国道两侧（越州大道—笛扬路） | 17800 | 0 | 307 |  |
|  | 燃气大楼周边绿化 | 2597 | 0 | 0 |  |
|  | 尚知巷（之江学院南，兴越路延伸） | 1244 | 0 | 0 | 移交时间未定，包括道路西侧之江学院改造部分 |
|  | 之江学院周边（之江学院周边坏境整治提升和景观改造区域） | 13053 | 0 | 0 | 移交时间未定，6500果岭草养护 |
|  | 鉴湖路与越州大道交叉口渠化 | 682 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 瓜渚路（实验小学对面公厕配套绿化） | 132 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 越州大道与104国道交叉口（阮氏酒家附近） | 4623 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 104国道分车带（越州大道—笛扬路） | 11200 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 中泽路 | 500 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 实验小学 | 500 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
| 小计 |  | 211034 | 175537 | 2477 |  |

| 详细面积清单（4标） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 地段 | 养护面积（㎡） | 卫生保洁面积（㎡） | 行道树（棵） | 备注 |
| 4标（东至金柯桥大道、南至群贤路、西至越州大道、北至兴华路及钱陶公路延长至湖安路） | 黄社溇路、越仕路 | 4483 | 0 | 344 |  |
|  | 环球大厦前绿地 | 1428 | 0 | 0 |  |
|  | 人和路 | 323 | 0 | 55 |  |
|  | 裕民路（越州大道—金柯桥） | 5269 | 0 | 313 |  |
|  | 钱陶公路两侧（鉴水路—湖安路）绿地 | 7546 | 0 | 1236 |  |
|  | 钱陶公路两侧（鉴水路—金柯桥大道）绿地 | 14384 | 3746 |  | 保洁面积为钱陶公路南侧（交警大队北侧） |
|  | 钱陶公路中间分车带（越州大道—金柯桥大道） | 24723 | 0 |  |  |
|  | 钱陶公路中间分车带（越州大道—鉴水路） | 5541 | 0 |  |  |
|  | 钱陶公路中间分车带（鉴水路—湖安路） | 3970 | 0 |  |  |
|  | 钱陶公路（东周小区北侧）绿地 | 6338 | 0 | 0 |  |
|  | 钱陶公路和鉴水路交叉口绿地 | 5874 | 0 | 0 | 银都水岸对面 |
|  | 纺都路（越州大道—金柯桥大道） | 0 | 0 | 289 |  |
|  | 育才路（群贤路—纺都路） | 3176 | 0 | 438 | 行道树钱陶公路以北为法桐 |
|  | 万家人利小区围墙外 | 5800 | 0 | 0 |  |
|  | 育才路和纺都路交叉口西侧绿地 | 12147 | 0 | 0 |  |
|  | 笛扬路（群贤路—钱陶公路） | 1034 | 0 | 365 |  |
|  | 笛扬路（钱陶公路—纺都路） | 0 | 0 |  | 行道树为法桐 |
|  | 笛扬路（纺都路以北） | 763 | 0 | 31 |  |
|  | 环银泰区块（笛扬路至河沿） | 16808 | 0 | 33 |  |
|  | 温渎路 | 3000 | 0 | 165 |  |
|  | 人利路 | 1953 | 0 | 77 |  |
|  | 光明澜山 | 10751 | 0 | 0 |  |
|  | 龙湖原著北侧绿地 | 30332 | 0 | 354 |  |
|  | 建设局 | 5241 | 4491 | 0 | 卫生保洁面积为建设局(其中建设局内苏铁盆栽80盆) |
|  | 金柯桥大道两侧景观带绿地 | 76687 | 91567 | 570 |  |
|  | 金柯桥大道分车带 | 6293 | 0 |  |  |
|  | 金柯桥大道与钱陶公路交叉口交通岛绿地 | 1740 | 1740 | 0 |  |
|  | 体育中心围墙外 | 5449 | 0 | 0 |  |
|  | 绸缎小区沿河绿地 | 1500 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 绸缎中路南侧沿岸绿化景观工程 | 30425 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 裕民路北食阁 | 10667 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 钱陶公路南之江学院周边绿地 | 13053 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 柯华北路拓宽改造工程Ⅰ—III标（钱陶公路--华舍大桥南坡） | 4800 | 0 | 176 | 移交时间未定 |
|  | 张溇区域环境提升改造工程 | 30400 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 育才路、绸缎路、稽山路北段、笛扬路行道树、支五路、华舍路等 | 0 | 0 | 2000 | 数量暂定，移交时间未定 |
|  | 美丽示范街（金柯桥大道、笛扬路、群贤路）改造工程-笛扬路 | 4000 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 兴华小区北侧绿化改造工程 | 4833 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 胚布市场沿河及沿纺都路绿地 | 4395 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 裕民路上实验中学分校门口 | 1060 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
| 小计 |  | 366186 | 101544 | 6446 |  |

| 详细面积清单（5标） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 地段 | 养护面积（㎡） | 卫生保洁面积（㎡） | 行道树（棵） | 备注 |
| 5标（东至越州大道、南至104国道、西至湖安路、北至钱陶公路） | 小佐路（钱陶公路—104国道） | 15013 | 0 | 446 |  |
|  | 瓜渚路（越州大道—湖安路） | 23330 | 0 | 863 |  |
|  | 鉴湖路（越州大道—小佐路） | 12949 | 0 | 469 |  |
|  | 古运河北岸（鉴水路以东） | 29515 | 34512 | 0 |  |
|  | 古运河北岸（鉴水路—小佐路） | 17243 | 18992 | 0 |  |
|  | 古运河南岸（超超染整地块） | 15755 | 17450 | 0 |  |
|  | 古运河南岸（行义桥-鉴水路） | 17673 | 19144 | 0 | 6113㎡已移交区交投 |
|  | 古运河南岸（鉴水路-越州大道） | 39893 | 45689 | 0 |  |
|  | 鉴水路（104国道—钱陶公路） | 33053 | 0 | 676 | 其中未移交面积（建设集团、沿线房产等）10762㎡ |
|  | 太平路（瓜渚路—钱陶公路） | 381 | 0 | 347 | 其中未移交面积381㎡ |
|  | 双周路（太平路—聚贤花园） | 6295 | 0 | 163 | 其中未移交面积432㎡，1658㎡已移交区建设集团 |
|  | 双亭路（瓜渚路—太平路） | 1280 | 0 | 273 | 其中未移交1195㎡ |
|  | 泽国路（双亭路以西） | 2451 | 0 | 225 |  |
|  | 泽国路（千梭路—双亭路） | 1428 | 0 | 91 | 行道树为美国红枫 |
|  | 投醪路（瓜渚路—鉴湖路） | 646 | 0 | 136 | 移交时间未定 |
|  | 千梭路（鉴湖路—坂湖公园） | 1314 | 0 | 223 | 移交时间未定 |
|  | 104国道两侧（越州大道以西） | 3700 | 0 | 28 | 越州大道以西100米 |
|  | 群贤路人民防空办公室外绿化 | 377 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 青少年宫外绿化 | 354 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 上午头安置小区外绿化 | 3347 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 金地一期外绿化 | 8614 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 金地二期外绿化 | 4587 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 金地三期外绿化 | 6158 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 金地四期外绿化 | 2361 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 金地五期外绿化 | 1320 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 大坂湖直江沿线景观改造工程（瓜渚路路-鉴湖路） | 10500 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
|  | 保利大坂湖直江沿线（瓜渚路-泽国路） | 5000 | 0 | 0 | 移交时间未定 |
| 小计 |  | 264537 | 135787 | 3940 |  |

- 附件二：绍兴市柯桥区绿地养护质量及作业标准

1.各等级绿地养护标准

1.1一级养护标准

1.1.1总体标准：指城区绿地养护的整体质量，内容有植物养护、树木存活率、设施维护、土肥标准、病虫害防治标准、卫生标准及管理标准。

1.1.2植物养护标准：

1.1.2.1根据设计意图，养护要重视和体现植物造景，对植物群落进行合理养护，使植物生长势旺盛，树形完美；行道树树冠完整美观，分枝点合适，内膛不乱，通风透光，季相分明，色彩丰富，生长茂盛，营造优美植物景观。

1.1.2.2随着植物生长的各个阶段，应不断进行调整与充实，使植物群落完整，层次丰富，四季有花，黄土不裸露，保持叶面清洁，有整体观赏效果。

1.1.2.3树木及时修剪，无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝；宿根植物及时翻种、断根、间删；对倾斜老树要控制倾斜度，并逐渐扶正；植物无死株。

1.1.2.4草坪生长茂盛，草种基本纯，中心区无空秃，草坪覆盖率大于100%，无明显杂草，草坪边缘线清晰（及时切边），草高不超过8cm。在温度适宜、雨量充沛的春秋季，草坪修剪频率原则上一周一次（具体视草坪生长速度而定）。草坪的护栏等防护设施完好美观；草坪保持整洁，不得有石块、果壳纸屑及其它垃圾。

1.1.2.5草坪在春夏秋较容易发生病害，特别是连续阴雨或连续干旱高温等天气条件下，要随时加强对病害的预防，一般2周打一次预防性的杀菌药剂，如福美双、多菌灵、三唑酮、代森锰锌等。杀菌剂需不同种类交替使用，以免病菌产生抗药性。当发现有草坪有病害发生时，应喷施针对性的杀菌剂加以控制，避免大范围爆发。

## 1.1.2.6籽播黑麦草阶段，无纺布可用带有地钉垫片的U型草坪钉固定。禁止使用竹签、小木棍等有安全隐患的尖锐物固定。

1.1.2.7草坪杂草控制在3cm以下，灌木（色块）杂草不得高于灌木（色块）本身。无藤类杂草及大型杂草。

1.1.2.8棚架、假山及垂直绿化管护合理，达到正常生长量。

1.1.2.9所有乔木每年冬季整形修剪一次，修剪剪口大于2cm的应涂抹园林专用的防腐剂；对树干的空洞要及时填补。

1.1.2.10所有乔木每年冬季涂白一次，涂白要求用新型环保树干刷白剂。

1.1.2.11有防台防雪措施。对种植两年内的乔木和危树在台风季节前及时进行支撑加固和修枝，台风后及时抢扶歪树、抢运断枝，并做好台风后树木的整形修剪、伤口处理等工作；在降雪季节前必须完成全部常绿树木的整形修剪，遇降雪及时组织打雪、抢运断枝，及时做好雪后树木的整形修剪、伤口处理等工作。

1.1.2.12树木根部附近的土壤要保持疏松，易板结的土壤，在蒸腾旺季须每二月松土一次。中耕深度为10-20cm，以不影响根系生长为限。

1.1.2.13凡易受冻害的树木，冬季应按不同树种分别采取根际培土及覆草、主干包扎、修剪等防寒措施。防寒工作应在12月上旬前完成。对包扎保护越冬的树木，按树木耐寒程度和天气情况，在春分后逐步拆除其包扎物并立即清运，最迟应在4月上旬前拆除清运完毕。对新栽种需防寒保护的珍贵树木，必要时应在树的西北面搭防风棚。

1.1.2.14树木全年抹芽不少于8次，不定芽的长度不得大于12cm。树木基部的萌蘖枝不得高于12cm。

1.1.2.15时花按设计精心养护，月月有花，花期整齐，图案美观。

1.1.2.16花卉植株生长健壮，花色艳丽，始花期方可上花坛种植，株行距适宜，不露底土。无缺株倒伏，无枯枝残花，无杂草垃圾。

1.1.2.17灌木、色块根据其生长特性及配置要求合理修剪，高度适宜，无8CM以上徒长枝，无杂草。

1.1.2.18绿地实行10h动态保洁（下班时间不早于17:30）；节假日或重要活动时，做到18h保洁。

1.1.2.19分车绿带内绿篱根据其生长特性及配置要求，及时修剪，控制高度，新梢高度不得超过6cm，植物高度不得影响交通视线。

1.1.2.20道路绿带内辅助设施（包括支撑物和悬挂容器）必须安全、完好、整洁、美观。道路绿化带冬季浇水应注意不要让水溢出，避免造成路面结冰。

1.1.2.21道路绿化带养护作业必须穿着有反光条的工作服，做到文明作业，尽量减少对行车的干扰。

1.1.2.22要求公园管理范围内，铺装上无杂草。

1.1.3树木成活率标准：

树木成活率98%以上；树木保存率100%。

1.1.4设施维护标准：

1.1.4.1绿地附属设施完好、分布合理、放置整齐、保持清洁。

1.1.4.2园路、铺装地坪平整，无大面积破损、无积水、无淤泥。

1.1.4.3亭、廊及其它园林建筑保持安全，及时修缮，维护良好。

1.1.4.4金属构件设施无明显锈斑、油漆剥落现象。

1.1.4.5供水、供电、排水、喷灌等管网设施维护良好。

1.1.4.6指示牌、禁令牌、宣传牌放置合理，醒目、完善、规范。

1.4.7标段内所有地面（含停车场）、台阶、天井、长廊、桥梁、扶栏、亭子、陈列室、古建筑、石桌（凳）、木椅、音响、喷泉、灯具、水电设施等进行保护和管理。

1.4.8因管理不善或养护人员作业不当、人为损失的各类灯具照明电器、电缆、石板园路、花岗石铺装、木桥、木制（石制）凳椅等各类设施破损的,需在业主规定时间按原样式、规格、品牌进行更换维修。

1.1.5土肥标准：

土壤疏松，无积水，根据植物生长特性及时施肥，充分利用有机肥，也可施复合肥，增强土壤肥力（要求一年施肥二次，每次用腐熟豆饼400克／M2或复合肥20克／M2），改善土壤理化性状。

1.1.6病虫害防治标准：

提倡综合防治，以防为主。病虫害危害应控制在以不影响观赏效果的范围之内。其中食叶性害虫危害的叶片，每株不超过3%；刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过5%；无蛀干性害虫的活虫、活卵。

1.1.7卫生标准：

1.1.7.1绿地整洁，地面卫生，无垃圾杂物，墙面无涂刻、无招贴。

1.1.7.2绿地内水体整洁卫生、无漂浮杂物、无杂生水生植物。

1.1.7.3垃圾日产日清，无卫生死角。

1.1.8管理标准：

1.1.8.1绿地管理制度全面落实，档案资料完整、详尽，工作人员统一着装，挂牌上岗。

1.1.8.2无违章占绿、无违法建设。

1.1.8.3秩序良好，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。

1.1.8.4绿地内项目公示牌、树木名称牌，整洁完好，无破损；树木名称牌必须挂在正确的树种上。

1.1.8.5统一着装（包括雨衣），具体样式由采购人指定，供应商负责采办，服装分春秋装、冬装、夏装三种。

1.1.9人员标准:

1.1.9.1每个标段组建专门的绿化养护管理班子。项目负责人每月到项目现场实施管理的时间不得少于业主要求时间，配备不少于业主规定的固定人员：带班长、园林绿化专业技工（或技术人员，需提供相应的资格证书，该部分人员不随实际养护面积的增减而调整）、司机、冲洗作业人员，并有专人负责智慧城管处理 (业主规定的人员标准为最低限度人员，管理任务较重的春、夏季等，业主有权要求增加作业人员，该部分费用请在报价中考虑)。其他绿化养护需要的零时人员由项目负责人结合业主审定的工作计划进行安排。

1.1.10抗灾应急标准：

1.1.10.1制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报业主备案。

1.1.10.2建立应急备货制，备货的内容有：①抗旱、防汛、抗台、抗寒、抗雪等物资（钢管、毛竹、水泵等）；②容器苗木，主要是夏季易干枯的灌木品种。

1. 1.10.3遇灾害性天气，听从业主指挥，及时组织人员夏季抗旱浇水、抗台护绿，冬季抗雪保绿等工作措施。遇到树木斜倒时，根据业主要求，做好清障扶正工作。

1.1.10.4遇灾害天气，应及时组织人员、车辆进行工作。

1.1.10.5做好防台树木支撑工作，在气象部门发出台风预警信号后，立即做好树木支撑工作，具体按业主要求执行。

1.2二级养护标准

1.2.1总体标准：指城区绿地养护的整体质量，内容有植物养护、树木存活率、设施维护、土肥标准、病虫害防治标准、卫生标准及管理标准。

1.2.2植物养护标准：

1.2.2.1根据设计意图，养护要重视和体现植物造景，对植物群落进行合理养护，使植物生长势较好，树形良好；行道树95%以上树冠基本完整，主侧枝分布均匀，通风透光。季相分明，生长较好，营造良好的植物景观。

1.2.2.2随着植物生长的各个阶段，应不断进行调整与充实，使植物群落完整，层次丰富，四季有花，黄土不裸露，有整体观赏效果。

1.2.2.3树木及时修剪，基本无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝；宿根植物及时翻种、断根、间删；对倾斜老树要控制倾斜度，并逐渐扶正；植物无死株。

1.2.2.4草坪生长茂盛，草种基本纯，中心区无空秃，草坪覆盖率大于95%，无明显杂草，草坪边缘线清晰（及时切边），草高不超过10cm。草坪设施基本完好、整洁，无沉积垃圾。

1.1.2.5草坪在春夏秋较容易发生病害，特别是连续阴雨或连续干旱高温等天气条件下，要随时加强对病害的预防，需喷打预防性的杀菌药剂，如福美双、多菌灵、三唑酮、代森锰锌等。杀菌剂需不同种类交替使用，以免病菌产生抗药性。当发现有草坪有病害发生时，应喷施针对性的杀菌剂加以控制，避免大范围爆发。

## 1.1.2.6籽播黑麦草阶段，无纺布可用带有地钉垫片的U型草坪钉固定。禁止使用竹签、小木棍等有安全隐患的尖锐物固定。

1.2.2.7草坪杂草控制在5cm以下，灌木（色块）杂草不得高于灌木（色块）本身。无藤类杂草及大型杂草。

1.2.2.8棚架、假山及垂直绿化管护合理，达到正常生长量。

1.2.2.9所有乔木每年冬季整形修剪一次，修剪剪口大于2cm的应涂抹园林专用的防腐剂；对树干的空洞要及时填补。

1.2.2.10所有乔木每年冬季涂白一次，涂白要求用新型环保树干刷白剂。

1.2.2.11有防台防雪措施。对种植两年内的乔木和危树在台风季节前及时进行支撑加固和修枝，台风后及时抢扶歪树、抢运断枝，并做好台风后树木的整形修剪、伤口处理等工作；在降雪季节前必须完成全部常绿树木的整形修剪，遇降雪及时组织打雪、抢运断枝，及时做好雪后树木的整形修剪、伤口处理等工作。

1.2.2.12树木根部附近的土壤要保持疏松，易板结的土壤，在蒸腾旺季须每季度松土一次。中耕深度为10-20cm，以不影响根系生长为限。

1.2.2.13凡易受冻害的树木，冬季应按不同树种分别采取根际培土及覆草、主干包扎、修剪等防寒措施。防寒工作应在12月上旬前完成。对包扎保护越冬的树木，按树木耐寒程度和天气情况，在春分后逐步拆除其包扎物并立即清运，最迟应在4月上旬前拆除清运完毕。对新栽种需防寒保护的珍贵树木，必要时应在树的西北面搭防风棚。

1.2.2.14树木全年抹芽不少于6次，不定芽的长度不得大于15cm。树木基部的萌蘖枝不得高于15cm。

1.2.2.15时花按设计精心养护，四季有花，花期整齐，整体效果好。

1.2.2.16花卉植株生长健壮，花色艳丽，始花期方可上花坛种植，株行距适宜，不露底土。无缺株倒伏，无枯枝残花，无杂草垃圾。

1.2.2.17灌木、色块根据其生长特性及配置要求合理修剪，高度适宜，无8cm以上徒长枝，无杂草。

1.2.2.18绿地实行10小时动态保洁（下班时间不早于17:30）；节假日或重要活动时做到18小时保洁。

1.2.2.19分车绿带内绿篱根据其生长特性及配置要求，及时修剪，控制高度，新梢高度不得超过10cm，植物高度不得影响交通视线。

1.2.2.20道路绿带内辅助设施（包括支撑物和悬挂容器）必须安全、完好、整洁。道路绿化带冬季浇水应注意不要让水溢出，避免造成路面结冰。

1.2.2.21 道路绿化带养护作业必须穿着有反光条的工作服，做到文明作业，尽量减少对行车的干扰。

1.1.2.22要求公园管理范围内，铺装上无杂草。

1.2.3树木成活率标准：

树木成活率95%以上；树木保存率100%。

1.2.4设施维护标准：

1.2.1.2绿地附属设施基本完好、放置整齐、保持清洁。

1.2.4.2园路、铺装地坪平整，无大面积破损、无面积较大积水、无淤泥。

1.2.4.3亭、廊及其它园林建筑保持安全，及时修缮，维护较好。

1.2.4.4金属构件设施基本无明显锈斑、无面积较大的油漆剥落现象。

1.2.4.5供水、供电、排水、喷灌等管网设施基本完好。

1.2.4.6指示牌、禁令牌、宣传牌放置合理、规范。

1.2.5土肥标准：

土壤疏松，无积水，根据植物生长特性及时施肥，充分利用有机肥，也可施复合肥，增强土壤肥力（要求一年施肥二次，每次用腐熟豆饼400克／M2或复合肥20克／M2），改善土壤理化性状。

1.2.6病虫害防治标准：

提倡综合防治，以防为主。病虫害危害应控制在以不影响观赏效果的范围之内。其中食叶性害虫危害的叶片，每株不超过5%；刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%，无蛀干性害虫的危害。

1.2.7卫生标准：

1.2.7.1绿地整洁，地面卫生，无垃圾杂物，墙面无涂刻、无招贴。

1.2.7.2绿地内水体整洁卫生、基本无漂浮杂物、杂生水生植物。

1.2.7.3垃圾日产日清，无卫生死角。

1.2.8管理标准：

1.2.8.1绿地管理制度全面落实，档案资料完整，工作人员统一着装，挂牌上岗。

1.2.8.2无违章占绿、无违法建设。

1.2.8.3无乱堆乱放、晾晒衣物现象。

1.3三级养护标准

1.3.1总体标准：指城区绿地养护的整体质量，内容有植物养护、树木存活率、设施维护、土肥标准、病虫害防治标准、卫生标准及管理标准。

1.3.2植物养护标准：

1.3.2.1养护要重视和体现植物造景，对植物群落进行合理养护，使植物生长势正常，基本保持树形；行道树95%以上树冠基本完整，有绿化效果。

1.3.2.2随着植物生长的各个阶段，应不断进行调整与充实，使植物群落完整，层次丰富。

1.3.2.3树木及时修剪，基本无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝；宿根植物及时翻种、断根、间删；对倾斜老树要控制倾斜度，并逐渐扶正；植物无死株。

1.3.2.4草坪生长茂盛，草种基本纯，中心区无空秃，草坪覆盖率大于90%，草坪边缘线清晰（及时切边），草高不超过12cm。草坪有必要设施，无沉积垃圾。

1.1.2.5草坪在春夏秋较容易发生病害，特别是连续阴雨或连续干旱高温等天气条件下，要随时加强对病害的预防，需喷施一次预防性的杀菌药剂，如福美双、多菌灵、三唑酮、代森锰锌等。杀菌剂需不同种类交替使用，以免病菌产生抗药性。当发现有草坪有病害发生时，应喷施针对性的杀菌剂加以控制，避免大范围爆发。

## 1.1.2.6籽播黑麦草阶段，无纺布可用带有地钉垫片的U型草坪钉固定。禁止使用竹签、小木棍等有安全隐患的尖锐物固定。

1.3.2.7草坪杂草控制在8cm以下，灌木（色块）杂草不得高于灌木（色块）本身。无藤类杂草及大型杂草。

1.3.2.8棚架、假山及垂直绿化管护合理，基本达到正常生长量。

1.3.2.9所有乔木每年冬季整形修剪一次，修剪剪口大于2cm的应涂抹园林专用的防腐剂；对树干的空洞要及时填补。

1.3.2.10所有胸径（或地径）大于4cm的乔木每年冬季涂白一次。

1.3.2.11有防台防雪措施。对种植两年内的乔木和危树在台风季节前及时进行支撑加固和修枝，台风后及时抢扶歪树、抢运断枝，并做好台风后树木的整形修剪、伤口处理等工作；在降雪季节前必须完成全部常绿树木的整形修剪，遇降雪及时组织打雪、抢运断枝，及时做好雪后树木的整形修剪、伤口处理等工作。

1.3.2.12树木根部附近的土壤要保持疏松，易板结的土壤，在蒸腾旺季须每年松土三次。中耕深度为10-20cm，以不影响根系生长为限。

1.3.2.13凡易受冻害的树木，冬季应按不同树种分别采取根际培土及覆草、主干包扎、修剪等防寒措施。防寒工作应在12月上旬前完成。对包扎保护越冬的树木，按树木耐寒程度和天气情况，在春分后逐步拆除其包扎物并立即清运，最迟应在4月上旬前拆除清运完毕。对新栽种需防寒保护的珍贵树木，必要时应在树的西北面搭防风棚。

1.3.2.14树木全年抹芽不少于5次，不定芽的长度不得大于20cm。树木基部的萌蘖枝不得高于20cm。

1.3.2.15时花按设计精心养护，适时开花，有整体色彩效果。

1.3.2.16花卉株行距适宜，不露底土，无缺株倒伏，无枯枝残花，无杂草垃圾。

1.3.2.17灌木、色块根据其生长特性及配置要求合理修剪，高度适宜，无12cm以上徒长枝，无杂草。

1.3.2.18绿地实行10小时动态保洁（下班时间不早于17:30）；节假日或重要活动时做到18小时保洁。

1.3.2.19分车绿带内绿篱根据其生长特性及配置要求，及时修剪，控制高度，新梢高度不得超过15cm，植物高度不得影响交通视线。

1.3.2.20 道路绿带内辅助设施（包括支撑物和悬挂容器）必须安全、完好、整洁、美观。道路绿化带冬季浇水应注意不要让水溢出，避免造成路面结冰。

1.3.2.21 道路绿化带养护作业必须穿着有反光条的工作服，做到文明作业，尽量减少对行车的干扰。

1.3.3树木成活率标准：

树木成活率92%以上；树木保存率100%。

1.3.4设施维护标准：

1.3.3.2绿地有必要设施，无沉积垃圾。

1.3.4.2园路、铺装地坪平整，无大面积破损、无面积较大积水、无淤泥。

1.3.4.3亭、廊及其它园林建筑保持安全，定期修缮。

1.3.4.4金属构件设施基本无明显锈斑、无面积较大的油漆剥落现象。

1.3.4.5有必要的供水、供电、排水、喷灌等管网设施。

1.3.4.6有必要的指示牌、禁令牌、宣传牌，放置合理、规范。

1.3.5土肥标准：

土壤疏松，无积水，根据植物生长特性及时施肥，充分利用有机肥，也可施复合肥，增强土壤肥力（要求一年施肥一次以上，每次用腐熟豆饼400克／M2或复合肥20克／M2），改善土壤理化性状。

1.3.6病虫害防治标准：

提倡综合防治，以防为主。病虫害危害应控制在以不影响观赏效果的范围之内。其中食叶性害虫危害的叶片，每株不超过10%；刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过20%；同一品种植物蛀干性害虫的危害率小于5%。

1.3.7卫生标准：

1.3.7.1绿地整洁，地面卫生，基本无垃圾杂物，墙面无涂刻、无招贴。

1.3.7.2绿地内水体整洁卫生、基本无漂浮杂物、基本无杂生水生植物。

1.3.7.3垃圾日产日清，无卫生死角。

1.3.8管理标准：

1.3.8.1绿地管理制度全面落实，有较完整的档案资料，工作人员统一着装，挂牌上岗。

1.3.8.2无违章占绿、无违法建设。

1.3.8.3无乱堆乱放、晾晒衣物现象。

2.造型树修剪标准

## 2.1造型树的修剪，要求有专业苗木造型修剪师对造型苗木进行修剪。红花继木等造型树要求每个月修剪1-2次；黑松、罗汉松等造型树要求每2个月修剪1次，春秋季节视情况增加修剪次数。要采取勤剪、轻剪的方式，经常进行摘心、摘叶和摘除不定芽，以保持树型优美。

3.月季修剪标准

3.1要求做好月季的修剪工作。对月季进行生长期修剪、花后修剪、越冬修剪。生长期修剪在月季花生长期时，将其交叉枝、重叠枝和细弱枝剪掉。花后修剪，把月季花开败的残花连同花茎全部剪掉，避免流失多余的养分。越冬修剪，要求将月季花超过超过5cm的枝条剪除，再喷洒除菌药剂，使其顺利过冬。

2.绿地养护每季度作业标准

绿地养护作业规范按季节月份不同进行分类，绿地养护作业按表2.1的规定执行。

| 绿地养护作业内容 |  | 绿地养护作业要求 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |  |
| 修剪（包括抹芽除萌） | 行道树修剪 | 香樟、杜英、悬铃木等行道树必须在休眠期结束前完成整形修剪。 | 对行道树抹芽、除萌2次以上；对遮挡交通标牌、接近架空线的树枝进行修剪。 | 对行道树抹芽、除萌2次以上；对遮挡交通标牌、接近架空线的树枝进行修剪。 | 10月或11月树木停止生长后即可开始行道树的修剪，香樟等常绿树要求在降雪前完成修剪。 | 公园标段园路旁乔木可参照执行 |
|  | 绿篱 修剪 | 1－2月视情况修剪；3月份1－2次。 | 每月1－2次。 | 每月1－2次。 | 10-11月，每月1次以上；12月份视情况修剪。 |  |
|  | 乔木 修剪 | 乔木必须在休眠期结束前完成整形修剪。 | 发现徒长枝、病虫枝、过密枝、伤损枝及时修剪。 | 发现徒长枝、病虫枝、过密枝、伤损枝及时修剪。 | 10月或11月树木停止生长后即可开始修剪。 |  |
|  | 花灌木修剪 | 1－2月份视情况修剪，3月份修剪1次以上；春季开花的植物，应在花后修剪。 | 每月修剪1次以上；春、夏开花的植物，应在花后修剪。 | 每月修剪1次以上；秋季开花的植物，可在休眠期修剪。 | 10－11月，每月修剪1次以上；12月份视情况修剪。 |  |
|  | 草坪 修剪 | 高羊茅等冷季型草坪视情况修剪1－2次。 | 高羊茅等冷季型草坪视情况每月修剪1－2次；马尼拉等暖季型草坪每两月修剪1－2次。 | 高羊茅等冷季型草坪视情况每月修剪1－2次；马尼拉等暖季型草坪每两月修剪1－2次。 | 所有草坪视情况修剪1－2次；马尼拉等暖季型草坪休眠前完成修剪。 | 草坪一级养护：修剪频率原则上一周一次(具体视草坪生长速度而定） |
|  | 造型树 修剪 | 3遍以上，采取勤剪、轻剪 | 摘心，摘叶、摘除不定芽，采取勤剪、轻剪，每月1-2遍，视情况修剪增加 | 摘心，摘叶、摘除不定芽，采取勤剪、轻剪，每月1-2遍，视情况修剪增加 | 3遍以上，冬季生长缓慢，修剪间隔可适当延长 | 黑松、罗汉松等造型树两个月1次 |
|  | 月季修剪 | 生长期修剪 3-4次 | 生长期修剪、花后修剪 4-5次 | 生长期修剪、花后修剪 4-5次 | 花后修剪、越冬修剪 3-4次 |  |
| 中耕除草 | 草坪 除草 | 2月份开始每月喷施选择性除草剂1次；2－3月每月拔草1－2次。 | 每月视情况喷施选择性除草剂1－2次；人工拔草每月2次以上。 | 每月视情况喷施选择性除草剂1－2次；人工拔草每月2次以上。 | 11－12月份视情况人工拔草1次。 |  |
|  | 灌木、色块除草 | 视情况人工拔草1次。 | 视情况人工拔草2－3次。 | 视情况人工拔草1－2次。 | 视情况人工拔草1次。 |  |
| 灌溉与排水 | 树木的灌溉与排水 | 树木萌动后普遍浇水一次；二年内新种树木视天气情况每月浇水1－2次。 | 二年内新种树木视天气情况每月浇水2次以上；其它树木每月浇水1次。梅雨季节前检查排水系统，确保排水畅通。 | 7月份浇水1－2次；8－9月，二年内新种树木、道路分车绿带树木每两天浇水1－2次；其它树木每周浇水1次。 | 10－11月，二年内新种树木视天气情况每月浇水1－2次；12月份视情况浇水。 |  |
|  | 草坪的灌溉与排水 | 暖季型草坪返青后普遍浇水1次；冷季型草坪3月份开始恢复正常生长后浇水1－2次以上。 | 草坪每月浇水1次。梅雨季节前检查排水系统，确保排水畅通。 | 冷季型草坪7月份浇水2次以上；8－9月每两天浇水1－2次，暖季型草坪8－9月每周浇水1－2次。 | 冷季型草坪10月份浇水1次；11－12月，干旱时浇水即可。 |  |
| 病虫害 防治 | 树木的病虫害防治 | 3月份地下害虫（地老虎、蛴螬）、蚜虫开始危害，注意防治；金森女贞叶斑病开始危害，注意防治。 | 注意对红蜘蛛、刺蛾、蚜虫、叶蝉、飞虱、樟巢螟、蓑蛾、蝼蛄、金针虫、地老虎的防治。 | 注意对水蜡红蜡蚧、枸骨红蜡蚧、紫薇绒蚧、天牛、葱兰夜蛾、樟巢螟、蓑蛾的防治。 | 注意消灭树上各种越冬虫源。 |  |
| 病虫害 防治 | 草坪的病虫害防治 | 3月份地下害虫（地老虎、蛴螬）开始危害，注意防治。 | 注意对斜纹夜蛾、稻贪叶夜蛾、叶蝉、飞虱虫害的防治；每次草坪修剪后喷施保护性抗菌剂。 | 注意对稻切叶螟、稻贪叶夜蛾、斜纹夜蛾的防治；高羊茅等冷季型草坪易爆发纹枯病、腐霉枯萎病，注意防治；每次草坪修剪后喷施保护性抗菌剂。 |  |  |
| 施肥 | 草坪 施肥 | 对全部草坪施肥1次。 |  |  |  |  |
|  | 树木 施肥 | 对全部树木施肥1次。 |  |  |  |  |
| 抗台抗雪、防寒保暖 | 树木的抗台抗雪、防寒保暖 | 在降雪季节前基本完成全部常绿行道树的整形修剪，遇降雪及时组织打雪、抢运断枝，及时做好雪后树木的整形修剪、伤口处理等工作。 |  | 有防台措施，对新种乔木和危树在台风季节前及时进行支撑加固和修枝，台风后及时抢扶歪树、抢运断枝，并做好台风后树木的整形修剪、伤口处理等工作。 | 对全部树木涂白一次；易受冻害的树木，应按不同树种分别采取根际培土及覆草、主干包扎、修剪等防寒措施。 |  |
| 绿化补种 | 树木补种 | 制订计划，对缺损树木进行补种。 | 梅雨季节可补种树木，但应加强养护管理。 |  | 制订计划，对缺损树木进行补种。香樟等易受冻害的树木最好在春季补种。 |  |
| 绿化补种 | 草坪补种 | 不宜籽播，需用草皮补种。 | 冷季型草坪可进行籽播补种，暖季型草坪宜用草皮补种。 | 9月下旬是播种冷季型草坪的适宜季节，应对缺损草坪及时补种。 | 草坪需用草皮补种。 |  |
| 绿地保洁 |  | 所有绿地实行10h动态保洁（下班时间不早于17:30）；节假日或重要活动时，做到18小时保洁。 对坐椅、雕塑、灯具、标志标牌等园林设施每周擦洗2－3次。 |  |  |  | 要求绿地保洁的标段 |
| 设施维护 |  | 及时巡查，发现园林建筑、坐椅、园路、灯具、标志标牌等破损原则上要求7天或智慧城管规定时间内完成维修（特殊材料可适当放宽）。 |  |  |  | 要求设施维修的标段 |
| 智慧城管处置 |  | 必须配备智慧城管专职人员；按时按要求处理好智慧城管案卷；努力减少智慧城管案卷发生率。 |  |  |  |  |
| 施工文明、安全作业 |  | 工作人员统一着装，挂牌上岗；道路绿化养护作业人员需穿有反光条的工作服；行道树、绿篱修剪区域需设置文明施工围护；上树修剪人员须有保险带等安全措施；修剪枝叶、草渣日产日清。 |  |  |  |  |
| 管理要求 |  | 有24小时值班的固定联系电话；无投诉，曝光发生；应在柯桥城区内设有固定的养护管理场所；在绿地内无晾晒衣服、绑系物、违章设置广告现象；无明显的人为损坏；绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚、无违章侵占绿地、圈栏等影响绿化生长的现象；行道树树干上无钉栓刻画的现象；如有损绿、毁绿行为及时有效制止，并及时书面上报执法部门。 |  |  |  |  |

注：以上绿地养护作业规范，除注明管养等级的，其余均对照执行。

- 附件三：绍兴市柯桥区城市绿地养护（业主方）考核评分标准（一级）

| 项目 | 具体 事项 | 考核标准（基本工作任务） | 质量标准 | 质量考核标准 | 实际扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物养护标准（40分） | 枯死植物清理及补种 |  | 无死株、枯枝，绿篱、色块植物整齐，无残缺，乔木、大树、灌木、草坪不得缺损，死亡植物适宜季节在3天内更换。对绿地内所有歪树进行扶正。重要地段行道树补种，春夏季须用注杆营养液。 | 灌木、草坪如有缺少，每处扣0.5分，大树每少一棵扣3分；发现死株、枯枝每1M2或每棵扣1分；死亡植物在适宜季节不按规定时间更换，每1M2或每棵扣1分。不按规定扶正歪树的，每棵每次扣1分。不按规定使用注杆营养液，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 草坪修剪、打孔与复沙 | 每项每缺1遍扣5分。 | 草坪及时修剪，草坪草高不得超过8cm。修剪频率原则上一周一次(具体视草坪生长速度而定）重要地段及踩踏严重的草坪结合打孔进行覆沙。 | 草坪不及时修剪或修剪不整齐，草高超过8cm不及时修剪，每处每次扣0.5－2分；不按要求打孔、覆沙，每次扣2分。 |  |
|  | 树木养护穴开挖、松土与草坪切边 | 每缺1遍扣5分。 | 乔木根部必须开挖养护穴，并经常松土；草坪及有匍匐茎的地被植物（如扶芳藤）边缘及时切边。 | 乔木根部没有开挖养护穴的，每棵扣1分；没有经常松土、造成土壤板结的，每棵扣0.5分；草坪及有匍匐茎的地被植物（如扶芳藤）边缘没有及时切边每处每次扣0.5-1分。 |  |
|  | 拔草及选择性除草剂的喷施 | 每缺1遍扣5分。 | 草坪杂草高度不得高出草坪3cm；灌木（色块）、多年生草本植物、球宿根植物内杂草不高于植物本身；无藤类杂草及大型杂草，铺装上的杂草清除。严禁使用草甘磷等灭生性除草剂。 | 草坪杂草高度高于草坪3cm，每处扣1分；灌木（色块）、多年生草本植物、球宿根植物内，每发现1处高于植物本身的杂草，扣0.5－1分；发现藤类杂草及大型杂草，每次扣1分；铺装上有杂草的，每处扣0.5-1分。使用除草剂引起药害的，每处每次扣3－15分。 |  |
|  | 乔木及行道树修剪 | 每缺1遍扣20分。 | 冬季对绿地内所有乔木整形修剪一次，（修剪标准参照杭州西湖绿地标准）。常绿行道树的第一、第二年分别要求修剪掉1/2和1/3以上的树枝量，落叶行道树和其它绿地内乔木按标准修剪。行道树修剪要求在农历十二月初十日前完成，其它乔木可放宽至农历十二月十五日前完成。树木修剪时做好相应安全（上树人员须佩戴安全带等）工作。遮挡交通标志牌及碰线树枝及时修剪。修剪剪口大于2cm的应涂抹园林专用防腐剂。 | 不按规定修剪，每棵行道树（乔木）扣0.5－1分；不按时完成修剪，每延期一天扣1分；不按标准修剪或修剪不美观，每棵扣0.5分；剪口不涂防腐剂的每处扣0.5分；树干空洞不及时填补，发现1处扣1分。树木修剪时没有按要求做好相应安全工作的，每次扣2分。遮挡交通标志牌及碰线树枝没有按要求及时修剪的，每棵每次扣0.2分。 |  |
|  | 乔木涂白 | 每缺1遍扣20分。 | 绿地内全部乔木每年冬季涂白一次（11月30日前完成）。 | 不涂白，发现1棵扣0.5分。 |  |
|  | 抗雪抗台 | 没有做好相关工作，扣20分。 | 遇到灾害性气候发生，应及时组织人员（车辆）进行抗台扶树、抗雪保绿，并在4天内完成所有损坏树木的扶植、加固、断枝清枝等工作。 | 台风前不按要求对树木进行修剪或支撑的，每株扣1分；降雪前不按要求完成行道树修剪的，每株扣1－3分；台风、降雪后不能在规定时间内完成树木扶正、断枝抢运的每次扣3－10分。灾害天气项目负责人不在现场指挥的，每发现一次扣5分。 |  |
|  | 浇水与排水 | 每缺1遍扣5分。 | 夏季做好抗旱浇水工作。雨季做好排水工作。 | 不按要求及时组织人员（车辆）做好抗旱、排水工作的，每次扣3－10分，导致绿化枯死（淹死）的，灌木、草坪每㎡（或每株）扣0.5分，乔木每株扣1分，行道树每棵扣3－5分；胸径20㎝及以上大树每株扣5－10分；枯死（淹死）植物在适宜季节不按同规格及时补种的，每处扣2分。 |  |
|  | 抺芽及除萌 | 每缺1遍扣5分。 | 树木不定芽和树木基部的萌蘖枝的长度不得大于12cm。 | 不定芽和萌蘖枝的长度超过12cm的，每棵树扣0.2分。 |  |
|  | 灌木及分车绿带绿篱修剪 | 每缺1遍扣5分。 | 分车绿带内绿篱及时修剪，新梢高度不得超过6cm，植物高度超过110m的，第一个春季强剪到1m以下；绿地内灌木、色块合理修剪，高度适宜，新梢高度不得超过8cm。 | 分车绿带内绿篱新梢高度超过6cm，每条道路扣1－6分，高度超过110m的，第一个春季不进行强剪的，每平方米扣1分；灌木、色块新梢高度超过8cm的，每棵扣0.5分。 |  |
|  | 造型树修剪 | 每缺1次扣10分。 | 要求专业造型修剪师对造型苗木进行修剪，红花继木等造型树每个月1-2次；黑松、罗汉松等造型树每2个月1次。采取勤剪、轻剪的方式，经常进行摘心、摘叶和摘除不定芽。 | 未派专业造型修剪师对造型苗木进行修剪的，发现一次扣5分，未按要求进行修剪的，每次扣5分。 |  |
|  | 月季修剪 | 每缺1次扣10分。 | ## 要求对月季进行生长期修剪、花后修剪、越冬修剪。生长期修剪在月季花生长期时，将其交叉枝、重叠枝和细弱枝剪掉。花后修剪，把月季花开败的残花连同花茎全部剪掉，避免流失多余的养分。越冬修剪，要求将月季花超过超过5cm的枝条剪除，再喷洒除菌药剂，使其顺利过冬。 | 未按要求修剪或修剪不美观，每次扣5分。 |  |
|  | 零星缺损补种及小批量迁移 | 每缺1人1天，扣4分 | 按业主要求进行绿化补种及小批量迁移。对可就地取材的零星缺损的地被植物（草坪）进行间删、移植、补种。对零星缺损的草坪用同品种草籽进行播种修补。对小批量迁移的树木，间删、移植、补种的植物做好养护工作，适宜季节必须达到98%以上的成活率。 | 不按业主要求进行绿化补种或迁移的，每次扣1－5分。不对可就地取材的零星缺损的地被植物（草坪）进行间删、移植、补种的，每处每次扣0.5－2分。不按业主要求对零星缺损草坪进行籽播修补的，每次扣1－5分。适宜 季节成活率达不到98%的，每降一个百分点扣1分（成活率一事一考核）。 |  |
|  | 多年生开花植物，球、宿根植物养护 | 每缺1遍扣5分 | 松土、修剪枯枝黄叶。 |  |  |
|  |  | 每缺1遍扣5分 | 摘除残花（如开花）。 |  |  |
|  | 施肥 | 每缺1遍扣20分。 | 根据植物生长特性及时施肥，充分利用有机肥，也可施复合肥，增强土壤肥力（要求一年施肥二次，每次用腐熟豆饼400克／㎡或复合肥20克／㎡）。 | 球宿根植物要求结合松土进行施肥；不达标准，每处扣0.5－2分；不施或少施每M2或棵扣0.5分。 |  |
|  | 树木成活 |  | 树木成活率100%。 | 每降一个百分点，扣1分。 |  |
| 卫生及美观标准（20分） | 冲洗蒙尘 | 每缺1遍扣5分。 | 要求道路养护的标段，道路分车绿带、道路退让带绿地、行道树按要求冲洗蒙尘。 | 不冲洗每处扣1分；不按业主操作规范冲洗，每次扣2分。 |  |
|  | 支撑、护篱、绳缚等修复、拆除与更换 |  | 及时修复、拆除或更换破损的支撑、护篱、绳缚等维护设施（随着树木生长，支撑用的铁丝如太紧也需更换）；植株无钉子、无铁丝等无关缠绕物。 | 支撑、护篱、绳缚等维护设施破损没有及时修复、拆除或更换的，每处扣1分。植株有钉子、铁丝等无关缠绕物的，每处扣0.5分。 |  |
|  | 绿地保洁（要求绿地保洁的标段） |  | 绿地整洁，地面卫生，草坪保持整治，不得有石块、果壳、纸屑、塑料袋、树枝、面积较大的落叶（落叶季节草坪上每天清扫落叶）及其它垃圾。墙面无涂刻、无招贴。果壳箱等卫生设施使用正常。 | 绿地内有石块、果壳、纸屑、塑料袋、烟头、树枝、较大面积落叶及其它垃圾的，每处垃圾扣0.5分，较大面积落叶不及时清理的，每处扣1－3分；墙面涂刻、招贴不及时清理，每处扣0.5分。果壳箱满溢或未放置垃圾袋，每只扣1分。 |  |
|  |  |  | 地面无泥土沉积痕迹，地面口香糖经常铲除清理。 | 地面有沉积泥土痕迹的，每次扣1分；地面口香糖没有经常铲除清理的，每发现一处扣0.2分。 |  |
|  |  |  | 绿地内水体整洁卫生、无漂浮杂物、无杂生水生植物，无卫生死角。 | 绿地内水体有漂浮杂物或杂生水生植物每处扣0.5－2分，有卫生死角，每处每次扣1－3分。 |  |
|  |  |  | 拔除的杂草，修剪后的树枝、草渣等垃圾日产日清，堆放到县环卫处指定的地点。 | 垃圾不日产日清，每次每处扣1分；绿地内焚烧垃圾，每发现1次扣2－5分。乱倒垃圾，每发现1次，扣1－3分。 |  |
|  |  |  | 绿地实行10小时动态保洁（下班时间不早于17:30）；节假日或重要活动时做到18小时保洁。 | 不按规定时间保洁的，每发现一次扣0.5－3分。 |  |
|  | 坐椅等设施的擦洗 | 每缺1遍扣2分。 | 对标段内的座凳（椅）、扶栏、灯具、雕塑、指示标志、坐椅、果壳箱等一切园林设施无明显的灰尘、脏物。 | 座凳（椅）等园林设施有明显灰尘、脏物的，每次每处扣0.5分。 |  |
| 病虫害防治标准（10分） | 病虫害防治 | 每缺1遍扣5分。 | 食叶性害虫危害的叶片，每株不超过3%；刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过5%；无蛀干性害虫的活虫、活卵。行道树要求夜间施药。科学全理用药，避免出现药害。 | 食叶性害虫危害的叶片，每株超过3%的，一株扣0.5分；刺吸性害虫危害的叶片，每株超过5%的，一株扣0.5分；有蛀干性害虫的活虫、活卵的，一株扣2分。行道树不按要求施药的，每棵每次扣0.5分。出现药害，每处每次扣1－3分 |  |
| 管理标准（15） |  |  | 园林设施存在的破损情况及时向业主汇报，如因绿化养护人员作业不当引起的损坏应在7天内按原样修复。绿地内存在的水、电、火、燃气等安全隐患及时书面向业主汇报。 | 园林设施破损不及时向业主汇报，发现一次扣1分；因养护人员作业不当引起的损坏未在7天内按原样修复，发现一次扣1分。绿地内存在的水、电、火、燃气等安全隐患未及时书面向业主汇报的，发现一次扣1－5分。 |  |
|  |  |  | 养护、保洁人员举止文明，行为规范，如管理区域内发生治安、消防等事件，及时处理或报警，并上报业主。 | 养护、保洁人员有不文明行为的每次扣1－3分；如管理区域内发生治安、消防等事件，没有发现或发现后没有及时处理、报警的，每次扣1－5分；没有上报业主的，每次扣1－2分。 |  |
|  |  |  | 作业人员统一着装，挂牌上岗（式样由业主指定）。道路绿带内养护作业人员必须穿穿桔黄色有反光条的工作服（式样如交警）。 | 不穿着规定式样的工作服，每发现一人，每次扣1分。 |  |
|  |  |  | 无违章占绿、无违法建设，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。绿地内无蔬菜种植。 | 发现违章占绿、违法建设时，如不及时阻止，每处扣2分；不上报业主的，每处扣1分；违法、违章破坏的绿地、设施，不及时恢复原样的，每处追加扣2分。有晾晒衣物现象，发现一次扣0.5分。绿地内有蔬菜种植，每处扣1－5分。 |  |
|  |  |  | 未经业主许可，不得挖掘树木、花草等园林植物，搬运园林设施，修剪扦插材料。 | 每发现一次扣5－10分（情节严重的按偷窃行为送公安机关处理）。 |  |
|  |  |  | 绿地内项目公示牌、树木名称牌，整洁完好，破损及时修复；树木名称牌必须挂在正确的树种上。 | 绿地内的项目公示牌、树木名称牌，发现不整洁完好的，每块扣0.5分，破损没有及时修复的，每块每次扣0.5-1分；树木名称牌没有挂在正确的树种上的，每次每棵扣0.5分。 |  |
| 其他标准及要求（15） |  |  | 车辆需在柯桥城区内使用，工作期间未经业主同意，不得外出。按业主要求配备相应的设备。 | 工作期间，车辆随意外出一次扣3分（以智慧城管GPS记录为准）。机械设备配备不到位，每发现一次每件扣2分。 |  |
|  |  |  | 项目负责人每月未编制下月的工作、人员安排的详细计划，及本月的工作小结，由项目负责人亲自报送业主方管理人员。工作计划、小结作必须详细，并需经业主审定，否则，业主将退回，并要求重新上报， | 工作计划、小结未按时报送，每次扣1－2分；非项目负责人亲自编写、报送、汇报的，每次扣2－4分；计划、小结不详实，每退回一次，扣考核分2分。未上报的除当月养护款（扣100分）。 |  |
|  |  |  | 每周自查不少于2次，自查书按规定格式填写，当天抄送业主，并请业主审查；自查发现的问题按业主要求落实整改（原则上在五天内必须整改完成）。 | 自查每少1次，扣2－4分；自查书没有按规定格式填写、没有在当天内抄送给业主，每次分别扣1分；自查发现的问题没有按时整改的，每次扣2分，在整改好后没有将整改内容（照片等）上传给业主的，每次扣1分。 |  |
|  |  |  | 项目负责人每周需向业主管理人员汇报工作2次以上，并认真落实在汇报过程中业主方管理人员提出的养护要求。接到业主通知后，项目负责人在1小时内领取业主发出的《限期整改通知书》或半小时内到达业主指定的问题现场，并按通知书要求进行整改。 | 项目负责人每周需向业主现场管理人员汇报工作少于2次的，每少一次，扣2分；没有落实业主管理人员在汇报过程中提出 的要求的，每条扣2分；没有及时领取《限期整改通知书》或到达指定现场的，每次扣2分，没有按通知书要求整改的，每条按扣分标准2倍扣分。没有落实限期整改通知书要求或当月重复出现的问题，加倍扣分。 |  |
|  |  |  | 作业人员遵守交通、市容、卫生等有关规定。 | 如发现作业人员未遵守交通、市容、卫生等有关规定的，每人每次扣1分。 |  |
|  |  |  | 绿化养护、种植时遵守业主及有关部门的文明施工规定。堆放土方（黄土）、其它材料时，必须垫彩条布；重要地段施工，必须做好实体围护；树木支撑按业主要求进行。 | 不遵守文明施工的规定、要求的，每次扣3分；堆放土方（黄土）、其它材料时，没有垫彩条布的，每次扣3分；重要地段施工，没有按要求做好实体围护的，每次扣5分；树木支撑没有按业主要求的式样、材质进行的，每棵扣3分。 |  |
|  |  |  | 4月下旬至10月份种植的灌木须搭遮阴棚；在此期间种植乔木，如有要求也须搭设遮阴棚。 | 种植绿化不按要求搭遮阴棚，每次扣1－5分。 |  |
|  |  |  | 应在柯桥城区内设有固定的养护管理场所。项目负责人有固定联系电话。 | 如发现没有固定的养护管理场所，每次扣3分；工作期间通讯故障，未事先告知，按失职处理（联系电话半小时内无人应接），每次扣1分。 |  |
|  |  |  | 无投诉，曝光、抄告发生。 | 投诉、曝光、上级抄告经查实，每次扣2－5分 |  |
|  |  |  | 每天认真填写《养护管理日志》、《施肥用药记录备案表》，每月初随工作计划小结一同上交业主审查 | 未认真填写的，每次扣1分；未上交或未填写的，每次扣2分。 |  |
|  |  |  | 其他未明事宜，按按《绍兴市柯桥城区绿地养护质量及作业标准》、《绍兴市柯桥区城市绿地养护考核评分标准》及招标文件、国家和地方的相关技术规范、规程、标准的相关条款考核。 | 未做到一条，每次扣除0.5－5分。 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 附加奖励惩罚项目考核 （±10分） | 奖励项目 |  | 配合采购人做好上级布置的额外的突击性任务的，可视任务轻重加分（一般3分以内）。配合业主做好不属于绿化养护（保洁）范畴，但业主要求的工作的，可视任务轻重加分（一般3分以内）。 |  |  |
|  |  |  | 其他经业主认定的奖励项目。 |  |  |
|  | 惩罚项目 |  | 不配合业主做好额外工作任务的，可相应扣惩罚分（1－10分）。 |  |  |
|  |  |  | 其他经业主认定的惩罚项目。 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 实际得分 |  |  |  |  |  |

注：1、每个项目的分值相加即为总分（100分）。2、每个项目内的所有具体事项的扣分值之和不能超过该项目的总分值（如：植物养护标准项目下的每个具体事项扣分值之和不能超过40分）。3、每个具体事项的扣分值最高为该项目的总分值（如：植物养护标准下的除草项，最高扣份值可到40分）。4、具体事项（基本工作任务）考核标准，以招标文件附件九中规定的工作任务为基础，每月按业主批准的工作计划制定。

- 附件三：绍兴市柯桥区城市绿地养护（业主方）考核评分标准（二级）

| 项目 | 具体事项 | 考核标准（基本工作任务） | 质量标准 | 质量考核标准 | 实际扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物养护标准（40分） | 枯死植物清理及补种 |  | 无死株、枯枝，绿篱、色块植物整齐，无残缺，乔木、大树、灌木、草坪不得缺损，死亡植物适宜季节在3天内更换。对绿地内所有歪树进行扶正。重要地段行道树补种，春夏季须用注杆营养液。 | 灌木、草坪如有缺少，每处扣0.5分，大树每少一棵扣3分；发现死株、枯枝每1M2或每棵扣1分；死亡植物在适宜季节不按规定时间更换，每1M2或每棵扣1分。不按规定扶正歪树的，每棵每次扣1分。不按规定使用注杆营养液，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 草坪修剪、打孔与复沙 | 每项每缺1遍扣5分。 | 草坪及时修剪，草坪草高不得超过10cm。重要地段及踩踏严重的草坪结合打孔进行覆沙。 | 草坪不及时修剪或修剪不整齐，草高超过10cm不及时修剪，每处每次扣0.5－2分；不按要求打孔、覆沙，每次扣2分。 |  |
|  | 树木养护穴开挖、松土与草坪切边 | 每缺1遍扣5分。 | 乔木根部必须开挖养护穴，并经常松土；草坪及有匍匐茎的地被植物（如扶芳藤）边缘及时切边。 | 乔木根部没有开挖养护穴的，每棵扣1分；没有经常松土、造成土壤板结的，每棵扣0.5分；草坪及有匍匐茎的地被植物（如扶芳藤）边缘没有及时切边每处每次扣0.5-1分。 |  |
|  | 拔草及选择性除草剂的喷施 | 每缺1遍扣5分。 | 草坪杂草高度不得高出草坪5cm；灌木（色块）、多年生草本植物、球宿根植物内杂草不高于植物本身；无藤类杂草及大型杂草，铺装上的杂草清除。严禁使用草甘磷等灭生性除草剂。 | 草坪杂草高度高于草坪5cm，每处扣1分；灌木（色块）、多年生草本植物、球宿根植物内，每发现1处高于植物本身的杂草，扣0.5－1分；发现藤类杂草及大型杂草，每次扣1分；铺装上有杂草的，每处扣0.5-1分。使用除草剂引起药害的，每处每次扣3－15分。 |  |
|  | 乔木及行道树修剪 | 每缺1遍扣20分。 | 冬季对绿地内所有乔木整形修剪一次，（修剪标准参照杭州西湖绿地标准）。常绿行道树的第一、第二年分别要求修剪掉1/2和1/3以上的树枝量，落叶行道树和其它绿地内乔木按标准修剪。行道树修剪要求在农历十二月初十日前完成，其它乔木可放宽至农历十二月十五日前完成。树木修剪时做好相应安全（上树人员须佩戴安全带等）工作。遮挡交通标志牌及碰线树枝及时修剪。修剪剪口大于2cm的应涂抹园林专用防腐剂。 | 不按规定修剪，每棵行道树（乔木）扣0.5－1分；不按时完成修剪，每延期一天扣1分；不按标准修剪或修剪不美观，每棵扣0.5分；剪口不涂防腐剂的每处扣0.5分；树干空洞不及时填补，发现1处扣1分。树木修剪时没有按要求做好相应安全工作的，每次扣2分。遮挡交通标志牌及碰线树枝没有按要求及时修剪的，每棵每次扣0.2分。 |  |
|  | 乔木涂白 | 每缺1遍扣20分。 | 绿地内全部乔木每年冬季涂白一次（11月30日前完成）。 | 不涂白，发现1棵扣0.5分。 |  |
|  | 抗雪抗台 | 没有做好相关工作，扣20分。 | 遇到灾害性气候发生，应及时组织人员（车辆）进行抗台扶树、抗雪保绿，并在4天内完成所有损坏树木的扶植、加固、断枝清枝等工作。 | 台风前不按要求对树木进行修剪或支撑的，每株扣1分；降雪前不按要求完成行道树修剪的，每株扣1－3分；台风、降雪后不能在规定时间内完成树木扶正、断枝抢运的每次扣3－10分。灾害天气项目负责人不在现场指挥的，每发现一次扣5分。 |  |
|  | 浇水与排水 | 每缺1遍扣5分。 | 夏季做好抗旱浇水工作。雨季做好排水工作。 | 不按要求及时组织人员（车辆）做好抗旱、排水工作的，每次扣3－10分，导致绿化枯死（淹死）的，灌木、草坪每㎡（或每株）扣0.5分，乔木每株扣1分，行道树每棵扣3－5分；胸径20㎝及以上大树每株扣5－10分；枯死（淹死）植物在适宜季节不按同规格及时补种的，每处扣2分。 |  |
|  | 抺芽及除萌 | 每缺1遍扣5分。 | 树木不定芽和树木基部的萌蘖枝的长度不得大于15cm。 | 不定芽和萌蘖枝的长度超过15cm的，每棵树扣0.2分。 |  |
|  | 灌木及分车绿带绿篱修剪 | 每缺1遍扣5分。 | 分车绿带内绿篱及时修剪，新梢高度不得超过10cm，植物高度超过110m的，第一个春季强剪到1m以下；绿地内灌木、色块合理修剪，高度适宜，新梢高度不得超过12cm。 | 分车绿带内绿篱新梢高度超过10cm，每条道路扣1－6分，高度超过110m的，第一个春季不进行强剪的，每平方扣1分；灌木、色块新梢高度超过12cm的，每棵扣0.5分。 |  |
|  | 造型树修剪 | 每缺1次扣10分。 | 要求专业造型修剪师对造型苗木进行修剪，红花继木等造型树每个月1-2次；黑松、罗汉松等造型树每2个月1次。采取勤剪、轻剪的方式，经常进行摘心、摘叶和摘除不定芽。 | 未派专业造型修剪师对造型苗木进行修剪的，发现一次扣5分，未按要求进行修剪的，每次扣5分。 |  |
|  | 月季修剪 | 每缺1次扣10分。 | ## 要求对月季进行生长期修剪、花后修剪、越冬修剪。生长期修剪在月季花生长期时，将其交叉枝、重叠枝和细弱枝剪掉。花后修剪，把月季花开败的残花连同花茎全部剪掉，避免流失多余的养分。越冬修剪，要求将月季花超过超过5cm的枝条剪除，再喷洒除菌药剂，使其顺利过冬。 | 未按要求修剪或修剪不美观，每次扣5分。 |  |
|  | 零星缺损补种及小批量迁移 | 每缺1人1天，扣4分 | 按业主要求进行绿化补种及小批量迁移。对可就地取材的零星缺损的地被植物（草坪）进行间删、移植、补种。对零星缺损的草坪用同品种草籽进行播种修补。对小批量迁移的树木，间删、移植、补种的植物做好养护工作，适宜季节必须达到95%以上的成活率。 | 不按业主要求进行绿化补种或迁移的，每次扣1－5分。不对可就地取材的零星缺损的地被植物（草坪）进行间删、移植、补种的，每处每次扣0.5－2分。不按业主要求对零星缺损草坪进行籽播修补的，每次扣1－5分。适宜 季节成活率达不到95%的，每降一个百分点扣1分（成活率一事一考核）。 |  |
|  | 开花的多年生花卉，球、宿根植物养护 | 每缺1遍扣5分 | 松土、修剪枯枝黄叶。 |  |  |
|  |  | 每缺1遍扣5分 | 摘除残花（如开花）。 |  |  |
|  | 施肥 | 每缺1遍扣20分。 | 根据植物生长特性及时施肥，充分利用有机肥，也可施复合肥，增强土壤肥力（要求一年施肥二次，每次用腐熟豆饼400克／㎡或复合肥20克／㎡）。 | 球宿根植物要求结合松土进行施肥；不达标准，每处扣0.5－2分；不施或少施每M2或棵扣0.5分。 |  |
|  | 树木成活 |  | 树木成活率100%。 | 每降一个百分点，扣1分。 |  |
| 卫生及美观标准（20分） | 冲洗蒙尘 | 每缺1遍扣5分。 | 要求道路养护的标段，道路分车绿带、道路退让带绿地、行道树按要求冲洗蒙尘。 | 不冲洗每处扣1分；不按业主操作规范冲洗，每次扣2分。 |  |
|  | 支撑、护篱、绳缚等修复、拆除与更换 |  | 及时修复、拆除或更换破损的支撑、护篱、绳缚等维护设施（随着树木生长，支撑用的铁丝如太紧也需更换）；植株无钉子、无铁丝等无关缠绕物。 | 支撑、护篱、绳缚等维护设施破损没有及时修复、拆除或更换的，每处扣1分。植株有钉子、铁丝等无关缠绕物的，每处扣0.5分。 |  |
|  | 绿地保洁（要求绿地保洁的标段） |  | 绿地整洁，地面卫生，草坪保持整治，不得有石块、果壳、纸屑、塑料袋、树枝、面积较大的落叶（落叶季节草坪上每天清扫落叶）及其它垃圾。墙面无涂刻、无招贴。果壳箱等卫生设施使用正常。 | 绿地内有石块、果壳、纸屑、塑料袋、烟头、树枝、较大面积落叶及其它垃圾的，每处垃圾扣0.5分，较大面积落叶不及时清理的，每处扣1－3分；墙面涂刻、招贴不及时清理，每处扣0.5分。果壳箱满溢或未放置垃圾袋，每只扣1分。 |  |
|  |  |  | 地面无泥土沉积痕迹，地面口香糖经常铲除清理。 | 地面有沉积泥土痕迹的，每次扣1分；地面口香糖没有经常铲除清理的，每发现一处扣0.2分。 |  |
|  |  |  | 绿地内水体整洁卫生、无漂浮杂物、无杂生水生植物，无卫生死角。 | 绿地内水体有漂浮杂物或杂生水生植物每处扣0.5－2分，有卫生死角，每处每次扣1－3分。 |  |
|  |  |  | 拔除的杂草，修剪后的树枝、草渣等垃圾日产日清，堆放到县环卫处指定的地点。 | 垃圾不日产日清，每次每处扣1分；绿地内焚烧垃圾，每发现1次扣2－5分。乱倒垃圾，每发现1次，扣1－3分。 |  |
|  |  |  | 绿地实行10小时动态保洁（下班时间不早于17:30）；节假日或重要活动时做到18小时保洁。 | 不按规定时间保洁的，每发现一次扣0.5－3分。 |  |
|  | 坐椅等设施的擦洗 | 每缺1遍扣2分。 | 对标段内的座凳（椅）、扶栏、灯具、雕塑、指示标志、坐椅、果壳箱等一切园林设施无明显的灰尘、脏物。 | 座凳（椅）等园林设施有明显灰尘、脏物的，每次每处扣0.5分。 |  |
| 病虫害防治标准（10分） | 病虫害防治 | 每缺1遍扣5分。 | 食叶性害虫危害的叶片，每株不超过5%；刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10%；无蛀干性害虫的活虫、活卵。行道树要求夜间施药。科学全理用药，避免出现药害。 | 食叶性害虫危害的叶片，每株超过5%的，一株扣0.5分；刺吸性害虫危害的叶片，每株超过10%的，一株扣0.5分；有蛀干性害虫的活虫、活卵的，一株扣2分。行道树不按要求施药的，每棵每次扣0.5分。出现药害，每处每次扣1－3分 |  |
| 管理标准（15） |  |  | 园林设施存在的破损情况及时向业主汇报，如因绿化养护人员作业不当引起的损坏应在7天内按原样修复。绿地内存在的水、电、火、燃气等安全隐患及时书面向业主汇报。 | 园林设施破损不及时向业主汇报，发现一次扣1分；因养护人员作业不当引起的损坏未在7天内按原样修复，发现一次扣1分。绿地内存在的水、电、火、燃气等安全隐患未及时书面向业主汇报的，发现一次扣1－5分. |  |
|  |  |  | 养护、保洁人员举止文明，行为规范，如管理区域内发生治安、消防等事件，及时处理或报警，并上报业主。 | 养护、保洁人员有不文明行为的每次扣1－3分；如管理区域内发生治安、消防等事件，没有发现或发现后没有及时处理、报警的，每次扣1－5分；没有上报业主的，每次扣1－2分。 |  |
|  |  |  | 作业人员统一着装，挂牌上岗（式样由业主指定）。道路绿带内养护作业人员必须穿穿桔黄色有反光条的工作服（式样如交警）。 | 不穿着规定式样的工作服，每发现一人，每次扣1分。 |  |
|  |  |  | 无违章占绿、无违法建设、，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。绿地内无蔬菜种植。 | 发现违章占绿、违法建设时，如不及时阻止，每处扣2分；不上报业主的，每处扣1分；违法、违章破坏的绿地、设施，不及时恢复原样的，每处追加扣2分。有晾晒衣物现象，发现一次扣0.5分。绿地内有蔬菜种植，每处扣1－5分。 |  |
|  |  |  | 未经业主许可，不得挖掘树木、花草等园林植物，搬运园林设施，修剪扦插材料。 | 每发现一次扣5－10分（情节严重的按偷窃行为送公安机关处理）。 |  |
|  |  |  | 绿地内项目公示牌、树木名称牌，整洁完好，破损及时修复；树木名称牌必须挂在正确的树种上。 | 绿地内的项目公示牌、树木名称牌，发现不整洁完好的，每块扣0.5分，破损没有及时修复的，每块每次扣0.5-1分；树木名称牌没有挂在正确的树种上的，每次每棵扣0.5分。 |  |
| 其他标准及要求（15） |  |  | 车辆需在柯桥城区内使用，工作期间未经业主同意，不得外出。按业主要求配备相应的设备。 | 工作期间，车辆随意外出一次扣3分（以智慧城管GPS记录为准）。机械设备配备不到位，每发现一次每件扣2分。 |  |
|  |  |  | 项目负责人每月未编制下月的工作、人员安排的详细计划，及本月的工作小结，由项目负责人亲自报送业主方管理人员。工作计划、小结作必须详细，并需经业主审定，否则，业主将退回，并要求重新上报， | 工作计划、小结未按时报送，每次扣1－2分；非项目负责人亲自编写、报送、汇报的，每次扣2－4分；计划、小结不详实，每退回一次，扣考核分2分。未上报的除当月养护款（扣100分）。 |  |
|  |  |  | 每周自查不少于2次，自查书按规定格式填写，当天抄送业主，并请业主审查；自查发现的问题按业主要求落实整改（原则上在五天内必须整改完成）。 | 自查每少1次，扣2－4分；自查书没有按规定格式填写、没有在当天内抄送给业主，每次分别扣1分；自查发现的问题没有按时整改的，每次扣2分，在整改好后没有将整改内容（照片等）上传给业主的，每次扣1分。 |  |
|  |  |  | 项目负责人每周需向业主管理人员汇报工作2次以上，并认真落实在汇报过程中业主方管理人员提出的养护要求。接到业主通知后，项目负责人在1小时内领取业主发出的《限期整改通知书》或半小时内到达业主指定的问题现场，并按通知书要求进行整改。 | 项目负责人每周需向业主现场管理人员汇报工作少于2次的，每少一次，扣2分；没有落实业主管理人员在汇报过程中提出 的要求的，每条扣2分；没有及时领取《限期整改通知书》或到达指定现场的，每次扣2分，没有按通知书要求整改的，每条按扣分标准2倍扣分。没有落实限期整改通知书要求或当月重复出现的问题，加倍扣分。 |  |
|  |  |  | 作业人员遵守交通、市容、卫生等有关规定。 | 如发现作业人员未遵守交通、市容、卫生等有关规定的，每人每次扣1分。 |  |
|  |  |  | 绿化养护、种植时遵守业主及有关部门的文明施工规定。堆放土方（黄土）、其它材料时，必须垫彩条布；重要地段施工，必须做好实体围护；树木支撑按业主要求进行。 | 不遵守文明施工的规定、要求的，每次扣3分；堆放土方（黄土）、其它材料时，没有垫彩条布的，每次扣3分；重要地段施工，没有按要求做好实体围护的，每次扣5分；树木支撑没有按业主要求的式样、材质进行的，每棵扣3分。 |  |
|  |  |  | 4月下旬至10月份种植的灌木须搭遮阴棚；在此期间种植乔木，如有要求也须搭设遮阴棚。 | 种植绿化不按要求搭遮阴棚，每次扣1－5分。 |  |
|  |  |  | 应在柯桥城区内设有固定的养护管理场所。项目负责人有固定联系电话。 | 如发现没有固定的养护管理场所，每次扣3分；工作期间通讯故障，未事先告知，按失职处理（联系电话半小时内无人应接），每次扣1分。 |  |
|  |  |  | 无投诉，曝光、抄告发生。 | 投诉、曝光、上级抄告经查实，每次扣2－5分 |  |
|  |  |  | 每天认真填写《养护管理日志》、《施肥用药记录备案表》，每月初随工作计划小结一同上交业主审查 | 未认真填写的，每次扣1分；未上交或未填写的，每次扣2分。 |  |
|  |  |  | 其他未明事宜，按《绍兴市柯桥城区绿地养护质量及作业标准》、《绍兴市柯桥区城市绿地养护考核评分标准》及招标文件、国家和地方的相关技术规范、规程、标准的相关条款考核。 | 未做到一条，每次扣除0.5－5分。 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 附加奖励惩罚项目考核 （±10分） | 奖励项目 |  | 配合采购人做好上级布置的额外的突击性任务的，可视任务轻重加分（一般3分以内）。配合业主做好不属于绿化养护（保洁）范畴，但业主要求的工作的，可视任务轻重加分（一般3分以内）。 |  |  |
|  |  |  | 其他经业主认定的奖励项目。 |  |  |
|  | 惩罚项目 |  | 不配合业主做好额外工作任务的，可相应扣惩罚分（1－10分）。 |  |  |
|  |  |  | 其他经业主认定的惩罚项目。 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 实际得分 |  |  |  |  |  |

注：1、每个项目的分值相加即为总分（100分）。2、每个项目内的所有具体事项的扣分值之和不能超过该项目的总分值（如：植物养护标准项目下的每个具体事项扣分值之和不能超过40分）。3、每个具体事项的扣分值最高为该项目的总分值（如：植物养护标准下的除草项，最高扣份值可到40分）。4、具体事项（基本工作任务）考核标准，以招标文件附件九中规定的工作任务为基础，每月按业主批准的工作计划制定。

- 附件三：绍兴市柯桥区城市绿地养护（业主方）考核评分标准（三级）

| 项目 | 具体事项 | 考核标准（基本工作任务） | 质量标准 | 质量考核标准 | 实际扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物养护标准（40分） | 枯死植物清理及补种 |  | 无死株、枯枝，绿篱、色块植物整齐，无残缺，乔木、大树、灌木、草坪不得缺损，死亡植物适宜季节在3天内更换。对绿地内所有歪树进行扶正。重要地段行道树补种，春夏季须用注杆营养液。 | 灌木、草坪如有缺少，每处扣0.5分，大树每少一棵扣3分；发现死株、枯枝每1M2或每棵扣1分；死亡植物在适宜季节不按规定时间更换，每1M2或每棵扣1分。不按规定扶正歪树的，每棵每次扣1分。不按规定使用注杆营养液，每发现一次扣1分。 |  |
|  | 草坪修剪、打孔与复沙 | 每项每缺1遍扣5分。 | 草坪及时修剪，草坪草高不得超过12cm。重要地段及踩踏严重的草坪结合打孔进行覆沙。 | 草坪不及时修剪或修剪不整齐，草高超过12cm不及时修剪，每处每次扣0.5－2分；不按要求打孔、覆沙，每次扣2分。 |  |
|  | 树木养护穴开挖、松土与草坪切边 | 每缺1遍扣5分。 | 乔木根部必须开挖养护穴，并经常松土；草坪及有匍匐茎的地被植物（如扶芳藤）边缘及时切边。 | 乔木根部没有开挖养护穴的，每棵扣1分；没有经常松土、造成土壤板结的，每棵扣0.5分；草坪及有匍匐茎的地被植物（如扶芳藤）边缘没有及时切边每处每次扣0.5-1分。 |  |
|  | 拔草及选择性除草剂的喷施 | 每缺1遍扣5分。 | 草坪杂草高度不得高出草坪8cm；灌木（色块）、多年生草本植物、球宿根植物内杂草不高于植物本身；无藤类杂草及大型杂草，铺装上的杂草清除。严禁使用草甘磷等灭生性除草剂。 | 草坪杂草高度高于草坪8cm，每处扣1分；灌木（色块）、多年生草本植物、球宿根植物内，每发现1处高于植物本身的杂草，扣0.5－1分；发现藤类杂草及大型杂草，每次扣1分；铺装上有杂草的，每处扣0.5-1分。使用除草剂引起药害的，每处每次扣3－15分。 |  |
|  | 乔木及行道树修剪 | 每缺1遍扣20分。 | 冬季对绿地内所有乔木整形修剪一次，（修剪标准参照杭州西湖绿地标准）。常绿行道树的第一、第二年分别要求修剪掉1/2和1/3以上的树枝量，落叶行道树和其它绿地内乔木按标准修剪。行道树修剪要求在农历十二月初十日前完成，其它乔木可放宽至农历十二月十五日前完成。树木修剪时做好相应安全（上树人员须佩戴安全带等）工作。遮挡交通标志牌及碰线树枝及时修剪。修剪剪口大于2cm的应涂抹园林专用防腐剂。 | 不按规定修剪，每棵行道树（乔木）扣0.5－1分；不按时完成修剪，每延期一天扣1分；不按标准修剪或修剪不美观，每棵扣0.5分；剪口不涂防腐剂的每处扣0.5分；树干空洞不及时填补，发现1处扣1分。树木修剪时没有按要求做好相应安全工作的，每次扣2分。遮挡交通标志牌及碰线树枝没有按要求及时修剪的，每棵每次扣0.2分。 |  |
|  | 乔木涂白 | 每缺1遍扣20分。 | 所有胸径（或地径）大于4CM的乔木每年冬季涂白一次（11月30日前完成）。 | 不涂白，发现1棵扣0.5分。 |  |
|  | 抗雪抗台 | 没有做好相关工作，扣20分。 | 遇到灾害性气候发生，应及时组织人员（车辆）进行抗台扶树、抗雪保绿，并在4天内完成所有损坏树木的扶植、加固、断枝清枝等工作。 | 台风前不按要求对树木进行修剪或支撑的，每株扣1分；降雪前不按要求完成行道树修剪的，每株扣1－3分；台风、降雪后不能在规定时间内完成树木扶正、断枝抢运的每次扣3－10分。灾害天气项目负责人不在现场指挥的，每发现一次扣5分。 |  |
|  | 浇水与排水 | 每缺1遍扣5分。 | 夏季做好抗旱浇水工作。雨季做好排水工作。 | 不按要求及时组织人员（车辆）做好抗旱、排水工作的，每次扣3－10分，导致绿化枯死（淹死）的，灌木、草坪每㎡（或每株）扣0.5分，乔木每株扣1分，行道树每棵扣3－5分；胸径20㎝及以上大树每株扣5－10分；枯死（淹死）植物在适宜季节不按同规格及时补种的，每处扣2分。 |  |
|  | 抺芽及除萌 | 每缺1遍扣5分。 | 树木不定芽和树木基部的萌蘖枝的长度不得大于20cm。 | 不定芽和萌蘖枝的长度超过20cm的，每棵树扣0.2分。 |  |
|  | 灌木及分车绿带绿篱修剪 | 每缺1遍扣5分。 | 分车绿带内绿篱及时修剪，新梢高度不得超过15cm，植物高度超过110m的，第一个春季强剪到1m以下；绿地内灌木、色块合理修剪，高度适宜，新梢高度不得超过17cm。 | 分车绿带内绿篱新梢高度超过15cm，每条道路扣1－6分，高度超过110m的，第一个春季不进行强剪的，每平方米扣1分；灌木、色块新梢高度超过17cm的，每棵扣0.5分。 |  |
|  | 造型树修剪 | 每缺1次扣10分。 | 要求专业造型修剪师对造型苗木进行修剪，红花继木等造型树每个月1-2次；黑松、罗汉松等造型树每2个月1次。采取勤剪、轻剪的方式，经常进行摘心、摘叶和摘除不定芽。 | 未派专业造型修剪师对造型苗木进行修剪的，发现一次扣5分，未按要求进行修剪的，每次扣5分。 |  |
|  | 月季修剪 | 每缺1次扣10分。 | ## 要求对月季进行生长期修剪、花后修剪、越冬修剪。生长期修剪在月季花生长期时，将其交叉枝、重叠枝和细弱枝剪掉。花后修剪，把月季花开败的残花连同花茎全部剪掉，避免流失多余的养分。越冬修剪，要求将月季花超过超过5cm的枝条剪除，再喷洒除菌药剂，使其顺利过冬。 | 未按要求修剪或修剪不美观，每次扣5分。 |  |
|  | 零星缺损补种及小批量迁移 | 每缺1人1天，扣4分 | 按业主要求进行绿化补种及小批量迁移。对可就地取材的零星缺损的地被植物（草坪）进行间删、移植、补种。对零星缺损的草坪用同品种草籽进行播种修补。对小批量迁移的树木，间删、移植、补种的植物做好养护工作，适宜季节必须达到92%以上的成活率。 | 不按业主要求进行绿化补种或迁移的，每次扣1－5分。不对可就地取材的零星缺损的地被植物（草坪）进行间删、移植、补种的，每处每次扣0.5－2分。不按业主要求对零星缺损草坪进行籽播修补的，每次扣1－5分。适宜 季节成活率达不到92%的，每降一个百分点扣1分（成活率一事一考核）。 |  |
|  | 开花的多年生花卉，球、宿根植物养护 | 每缺1遍扣5分 | 松土、修剪枯枝黄叶。 |  |  |
|  |  | 每缺1遍扣5分 | 摘除残花（如开花）。 |  |  |
|  | 施肥 | 每缺1遍扣20分。 | 根据植物生长特性及时施肥，充分利用有机肥，也可施复合肥，增强土壤肥力（要求一年施肥二次，每次用腐熟豆饼400克／㎡或复合肥20克／㎡）。 | 球宿根植物要求结合松土进行施肥；不达标准，每处扣0.5－2分；不施或少施每M2或棵扣0.5分。 |  |
|  | 树木成活 |  | 树木成活率100%。 | 每降一个百分点，扣1分。 |  |
| 卫生及美观标准（20分） | 冲洗蒙尘 | 每缺1遍扣5分。 | 要求道路养护的标段，道路分车绿带、道路退让带绿地、行道树按要求冲洗蒙尘。 | 不冲洗每处扣1分；不按业主操作规范冲洗，每次扣2分。 |  |
|  | 支撑、护篱、绳缚等修复、拆除与更换 |  | 及时修复、拆除或更换破损的支撑、护篱、绳缚等维护设施（随着树木生长，支撑用的铁丝如太紧也需更换）；植株无钉子、无铁丝等无关缠绕物。 | 支撑、护篱、绳缚等维护设施破损没有及时修复、拆除或更换的，每处扣1分。植株有钉子、铁丝等无关缠绕物的，每处扣0.5分。 |  |
|  | 绿地保洁（要求绿地保洁的标段） |  | 绿地整洁，地面卫生，草坪保持整治，不得有石块、果壳、纸屑、塑料袋、树枝、面积较大的落叶（落叶季节草坪上每天清扫落叶）及其它垃圾。墙面无涂刻、无招贴。果壳箱等卫生设施使用正常。 | 绿地内有石块、果壳、纸屑、塑料袋、烟头、树枝、较大面积落叶及其它垃圾的，每处垃圾扣0.5分，较大面积落叶不及时清理的，每处扣1－3分；墙面涂刻、招贴不及时清理，每处扣0.5分。果壳箱满溢或未放置垃圾袋，每只扣1分。 |  |
|  |  |  | 地面无泥土沉积痕迹，地面口香糖经常铲除清理。 | 地面有沉积泥土痕迹的，每次扣1分；地面口香糖没有经常铲除清理的，每发现一处扣0.2分。 |  |
|  |  |  | 绿地内水体整洁卫生、无漂浮杂物、无杂生水生植物，无卫生死角。 | 绿地内水体有漂浮杂物或杂生水生植物每处扣0.5－2分，有卫生死角，每处每次扣1－3分。 |  |
|  |  |  | 拔除的杂草，修剪后的树枝、草渣等垃圾日产日清，堆放到县环卫处指定的地点。 | 垃圾不日产日清，每次每处扣1分；绿地内焚烧垃圾，每发现1次扣2－5分。乱倒垃圾，每发现1次，扣1－3分。 |  |
|  |  |  | 绿地实行10小时动态保洁（下班时间不早于17:30）；节假日或重要活动时做到18小时保洁。 | 不按规定时间保洁的，每发现一次扣0.5－3分。 |  |
|  | 坐椅等设施的擦洗 | 每缺1遍扣2分。 | 对标段内的座凳（椅）、扶栏、灯具、雕塑、指示标志、坐椅、果壳箱等一切园林设施无明显的灰尘、脏物。 | 座凳（椅）等园林设施有明显灰尘、脏物的，每次每处扣0.5分。 |  |
| 病虫害防治标准（10分） | 病虫害防治 | 每缺1遍扣5分。 | 食叶性害虫危害的叶片，每株不超过10%；刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过20%；同一品种植物蛀干性害虫的危害率小于5%。行道树要求夜间施药。科学全理用药，避免出现药害。 | 食叶性害虫危害的叶片，每株超过10%的，一株扣0.5分；刺吸性害虫危害的叶片，每株超过20%的，一株扣0.5分；同一品种植物蛀干性害虫的危害率小于5%，一株扣2分。行道树不按要求施药的，每棵每次扣0.5分。出现药害，每处每次扣1－3分 |  |
| 管理标准（15） |  |  | 园林设施存在的破损情况及时向业主汇报，如因绿化养护人员作业不当引起的损坏应在7天内按原样修复。绿地内存在的水、电、火、燃气等安全隐患及时书面向业主汇报。 | 园林设施破损不及时向业主汇报，发现一次扣1分；因养护人员作业不当引起的损坏未在7天内按原样修复，发现一次扣1分。绿地内存在的水、电、火、燃气等安全隐患未及时书面向业主汇报的，发现一次扣1－5分. |  |
|  |  |  | 养护、保洁人员举止文明，行为规范，如管理区域内发生治安、消防等事件，及时处理或报警，并上报业主。 | 养护、保洁人员有不文明行为的每次扣1－3分；如管理区域内发生治安、消防等事件，没有发现或发现后没有及时处理、报警的，每次扣1－5分；没有上报业主的，每次扣1－2分。 |  |
|  |  |  | 作业人员统一着装，挂牌上岗（式样由业主指定）。道路绿带内养护作业人员必须穿穿桔黄色有反光条的工作服（式样如交警）。 | 不穿着规定式样的工作服，每发现一人，每次扣1分。 |  |
|  |  |  | 无违章占绿、无违法建设、，无乱堆乱放、晾晒衣物现象。绿地内无蔬菜种植。 | 发现违章占绿、违法建设时，如不及时阻止，每处扣2分；不上报业主的，每处扣1分；违法、违章破坏的绿地、设施，不及时恢复原样的，每处追加扣2分。有晾晒衣物现象，发现一次扣0.5分。绿地内有蔬菜种植，每处扣1－5分。 |  |
|  |  |  | 未经业主许可，不得挖掘树木、花草等园林植物，搬运园林设施，修剪扦插材料。 | 每发现一次扣5－10分（情节严重的按偷窃行为送公安机关处理）。 |  |
|  |  |  | 绿地内项目公示牌、树木名称牌，整洁完好，破损及时修复；树木名称牌必须挂在正确的树种上。 | 绿地内的项目公示牌、树木名称牌，发现不整洁完好的，每块扣0.5分，破损没有及时修复的，每块每次扣0.5-1分；树木名称牌没有挂在正确的树种上的，每次每棵扣0.5分。 |  |
| 其他标准及要求（15） |  |  | 车辆需在柯桥城区内使用，工作期间未经业主同意，不得外出。按业主要求配备相应的设备。 | 工作期间，车辆随意外出一次扣3分（以智慧城管GPS记录为准）。机械设备配备不到位，每发现一次每件扣2分。 |  |
|  |  |  | 项目负责人每月未编制下月的工作、人员安排的详细计划，及本月的工作小结，由项目负责人亲自报送业主方管理人员。工作计划、小结作必须详细，并需经业主审定，否则，业主将退回，并要求重新上报， | 工作计划、小结未按时报送，每次扣1－2分；非项目负责人亲自编写、报送、汇报的，每次扣2－4分；计划、小结不详实，每退回一次，扣考核分2分。未上报的除当月养护款（扣100分）。 |  |
|  |  |  | 每周自查不少于2次，自查书按规定格式填写，当天抄送业主，并请业主审查；自查发现的问题按业主要求落实整改（原则上在五天内必须整改完成）。 | 自查每少1次，扣2－4分；自查书没有按规定格式填写、没有在当天内抄送给业主，每次分别扣1分；自查发现的问题没有按时整改的，每次扣2分，在整改好后没有将整改内容（照片等）上传给业主的，每次扣1分。 |  |
|  |  |  | 项目负责人每周需向业主管理人员汇报工作2次以上，并认真落实在汇报过程中业主方管理人员提出的养护要求。接到业主通知后，项目负责人在1小时内领取业主发出的《限期整改通知书》或半小时内到达业主指定的问题现场，并按通知书要求进行整改。 | 项目负责人每周需向业主现场管理人员汇报工作少于2次的，每少一次，扣2分；没有落实业主管理人员在汇报过程中提出 的要求的，每条扣2分；没有及时领取《限期整改通知书》或到达指定现场的，每次扣2分，没有按通知书要求整改的，每条按扣分标准2倍扣分。没有落实限期整改通知书要求或当月重复出现的问题，加倍扣分。 |  |
|  |  |  | 作业人员遵守交通、市容、卫生等有关规定。 | 如发现作业人员未遵守交通、市容、卫生等有关规定的，每人每次扣1分。 |  |
|  |  |  | 绿化养护、种植时遵守业主及有关部门的文明施工规定。堆放土方（黄土）、其它材料时，必须垫彩条布；重要地段施工，必须做好实体围护；树木支撑按业主要求进行。 | 不遵守文明施工的规定、要求的，每次扣3分；堆放土方（黄土）、其它材料时，没有垫彩条布的，每次扣3分；重要地段施工，没有按要求做好实体围护的，每次扣5分；树木支撑没有按业主要求的式样、材质进行的，每棵扣3分。 |  |
|  |  |  | 4月下旬至10月份种植的灌木须搭遮阴棚；在此期间种植乔木，如有要求也须搭设遮阴棚。 | 种植绿化不按要求搭遮阴棚，每次扣1－5分。 |  |
|  |  |  | 应在柯桥城区内设有固定的养护管理场所。项目负责人有固定联系电话。 | 如发现没有固定的养护管理场所，每次扣3分；工作期间通讯故障，未事先告知，按失职处理（联系电话半小时内无人应接），每次扣1分。 |  |
|  |  |  | 无投诉，曝光、抄告发生。 | 投诉、曝光、上级抄告经查实，每次扣2－5分 |  |
|  |  |  | 每天认真填写《养护管理日志》、《施肥用药记录备案表》，每月初随工作计划小结一同上交业主审查。 | 未认真填写的，每次扣1分；未上交或未填写的，每次扣2分。 |  |
|  |  |  | 其他未明事宜，按《绍兴市柯桥城区绿地养护质量及作业标准》、《绍兴市柯桥区城市绿地养护考核评分标准》及招标文件、国家和地方的相关技术规范、规程、标准的相关条款考核。 | 未做到一条，每次扣除0.5－5分。 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 附加奖励惩罚项目考核 （±10分） | 奖励项目 |  | 配合采购人做好上级布置的额外的突击性任务的，可视任务轻重加分（一般3分以内）。配合业主做好不属于绿化养护（保洁）范畴，但业主要求的工作的，可视任务轻重加分（一般3分以内）。 |  |  |
|  |  |  | 其他经业主认定的奖励项目。 |  |  |
|  | 惩罚项目 |  | 不配合业主做好额外工作任务的，可相应扣惩罚分（1－10分）。 |  |  |
|  |  |  | 其他经业主认定的惩罚项目。 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 实际得分 |  |  |  |  |  |

注：1、每个项目的分值相加即为总分（100分）。2、每个项目内的所有具体事项的扣分值之和不能超过该项目的总分值（如：植物养护标准项目下的每个具体事项扣分值之和不能超过40分）。3、每个具体事项的扣分值最高为该项目的总分值（如：植物养护标准下的除草项，最高扣份值可到40分）。4、具体事项（基本工作任务）考核标准，以招标文件附件九中规定的工作任务为基础，每月按业主批准的工作计划制定。

- 附件四：绍兴市柯桥区城市绿地养护（业主上级部门、路长制单位）           考核评分标准（一级）

| 项目 | 具体事项 | 质量标准 | 实际 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物养护标准（40分） | 枯死植物清理及补种 | 树木无死株、枯枝，绿篱、色块植物整齐、无残缺。 |  |
|  | 草坪修剪 | 草坪及时修剪，草坪草高不得超过8cm。修剪频率原则上一周一次(具体视草坪生长速度而定） |  |
|  | 树木养护穴开挖与草坪切边 | 乔木根部须开挖养护穴，并经常松土；草坪边缘及须时切边。 |  |
|  | 除草 | 草坪杂草高度不得高出草坪3cm；灌木（色块）、地被植物内杂草不高于植物本身；无藤类杂草及大型杂草。铺装上的杂草清除。 |  |
|  | 乔木及行道树修剪 | 冬季对绿地内所有乔木整形修剪一次。遮挡交通标志牌及碰线树枝及时修剪。 |  |
|  | 乔木涂白 | 绿地内全部乔木每年冬季涂白一次（11月30日前完成）。 |  |
|  | 浇水与排水 | 夏季做好抗旱浇水工作。雨季做好排水工作。 |  |
|  | 抺芽及除萌 | 树木不定芽和树木基部的萌蘖枝的长度不得大于12cm。 |  |
|  | 灌木及分车绿带绿篱修剪 | 分车绿带内绿篱修剪整齐，新梢高度不得超过6cm。 |  |
|  | 造型树修剪 | 要求专业造型修剪师对造型苗木进行修剪，红花继木等造型树每个月1-2次；黑松、罗汉松等造型树每2个月1次。采取勤剪、轻剪的方式，经常进行摘心、摘叶和摘除不定芽。 |  |
|  | 月季修剪 | 要求对月季进行生长期修剪、花后修剪、越冬修剪。生长期修剪在月季花生长期时，将其交叉枝、重叠枝和细弱枝剪掉。花后修剪，把月季花开败的残花连同花茎全部剪掉，避免流失多余的养分。越冬修剪，要求将月季花超过超过5cm的枝条剪除，再喷洒除菌药剂，使其顺利过冬。 |  |
| 病虫害防治标准（10分） | 病虫害防治 | 不得有较严重病虫害,无蛀干性害虫的活虫、活卵。 |  |
| 卫生及美观标准（20分） | 支撑、护篱、绳缚等修复、拆除与更换 | 及时修复、拆除或更换破损的支撑、护篱、绳缚等维护设施；植株无钉子、无铁丝等无关缠绕物。 |  |
|  | 绿地保洁（要求绿地保洁的标段） | 绿地整洁，地面卫生，不得有石块、果壳、纸屑、面积较大的落叶及其它垃圾。果壳箱等卫生设施使用正常。 |  |
|  |  | 地面无泥土沉积痕迹，地面口香糖每周铲除清理。 |  |
|  |  | 绿地内水体整洁卫生、无漂浮杂物、无杂生水生植物，无卫生死角。 |  |
|  |  | 拔除的杂草，修剪后的树枝、草渣园林垃圾堆放到县环卫处指定的地点（不得堆放在树木基部或灌木丛中）。 |  |
|  | 坐椅等配套设施擦洗 | 标段内的座凳（椅）等一切园林设施无明显灰尘、脏物。 |  |
| 管理标准（15） | 着装标准 | 作业人员统一着装。道路绿带内养护作业人员必须穿桔黄色有反光条的工作服。 |  |
|  | 管理要求 | 无乱堆乱放、晾晒衣物现象。绿地内无蔬菜种植。 |  |
| 其他标准及要求（15） | 文明施工要求 | 绿化养护、种植时遵守业主及有关部门的文明施工规定。堆放土方（黄土）、其它材料时，必须垫彩条布；重要地段施工，必须做好实体围护；树木支撑按业主要求进行（胸径20㎝及以上乔木须用钢管支撑，20㎝以下乔木用油漆后木头进行支撑）。 |  |
|  |  | 4月下旬至10月份种植的灌木须搭遮阴棚；在此期间种植乔木，如有要求也须搭设遮阴棚。 |  |
| 实际得分 |  |  |  |

注：1、每个项目的分值相加即为总分（100分）。2、每个项目内的所有具体事项的扣分值之和不能超过该项目

的总分值（如：植物养护标准项目下的每个具体事项扣分值之和不能超过40分）。3、每个具体事项的扣分值

最高为该项目的总分值（如：植物养护标准下的除草项，最高扣份值可到40分）。

- 附件四：绍兴市柯桥区城市绿地养护（业主上级部门、路长制单位）

- 考核评分标准（二级）

| 项目 | 具体事项 | 质量标准 | 实际 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物养护标准（40分） | 枯死植物清理及补种 | 树木无死株、枯枝，绿篱、色块植物整齐、无残缺。 |  |
|  | 草坪修剪 | 草坪及时修剪，草坪草高不得超过10cm。 |  |
|  | 树木养护穴开挖与草坪切边 | 乔木根部须开挖养护穴，并经常松土；草坪边缘及须时切边。 |  |
|  | 除草 | 草坪杂草高度不得高出草坪5cm；灌木（色块）、地被植物内杂草不高于植物本身；无藤类杂草及大型杂草。铺装上的杂草清除。 |  |
|  | 乔木及行道树修剪 | 冬季对绿地内所有乔木整形修剪一次。遮挡交通标志牌及碰线树枝及时修剪。 |  |
|  | 乔木涂白 | 绿地内全部乔木每年冬季涂白一次（11月30日前完成）。 |  |
|  | 浇水与排水 | 夏季做好抗旱浇水工作。雨季做好排水工作。 |  |
|  | 抺芽及除萌 | 树木不定芽和树木基部的萌蘖枝的长度不得大于15cm。 |  |
|  | 灌木及分车绿带绿篱修剪 | 分车绿带内绿篱修剪整齐，新梢高度不得超过10cm。 |  |
|  | 造型树修剪 | 要求专业造型修剪师对造型苗木进行修剪，红花继木等造型树每个月1-2次；黑松、罗汉松等造型树每2个月1次。采取勤剪、轻剪的方式，经常进行摘心、摘叶和摘除不定芽。 |  |
|  | 月季修剪 | 要求对月季进行生长期修剪、花后修剪、越冬修剪。生长期修剪在月季花生长期时，将其交叉枝、重叠枝和细弱枝剪掉。花后修剪，把月季花开败的残花连同花茎全部剪掉，避免流失多余的养分。越冬修剪，要求将月季花超过超过5cm的枝条剪除，再喷洒除菌药剂，使其顺利过冬。 |  |
| 病虫害防治标准（10分） | 病虫害防治 | 不得有较严重病虫害,无蛀干性害虫的活虫、活卵。 |  |
| 卫生及美观标准（20分） | 支撑、护篱、绳缚等修复、拆除与更换 | 及时修复、拆除或更换破损的支撑、护篱、绳缚等维护设施；植株无钉子、无铁丝等无关缠绕物。 |  |
|  | 绿地保洁（要求绿地保洁的标段） | 绿地整洁，地面卫生，不得有石块、果壳、纸屑、面积较大的落叶及其它垃圾。果壳箱等卫生设施使用正常。 |  |
|  |  | 地面无泥土沉积痕迹，地面口香糖每周铲除清理。 |  |
|  |  | 绿地内水体整洁卫生、无漂浮杂物、无杂生水生植物，无卫生死角。 |  |
|  |  | 拔除的杂草，修剪后的树枝、草渣园林垃圾堆放到县环卫处指定的地点（不得堆放在树木基部或灌木丛中）。 |  |
|  | 坐椅等配套设施擦洗 | 标段内的座凳（椅）等一切园林设施无明显灰尘、脏物。 |  |
| 管理标准（15） | 着装标准 | 作业人员统一着装。道路绿带内养护作业人员必须穿桔黄色有反光条的工作服。 |  |
|  | 管理要求 | 无乱堆乱放、晾晒衣物现象。绿地内无蔬菜种植。 |  |
| 其他标准及要求（15） | 文明施工要求 | 绿化养护、种植时遵守业主及有关部门的文明施工规定。堆放土方（黄土）、其它材料时，必须垫彩条布；重要地段施工，必须做好实体围护；树木支撑按业主要求进行（胸径20㎝及以上乔木须用钢管支撑，20㎝以下乔木用油漆后木头进行支撑）。 |  |
|  |  | 4月下旬至10月份种植的灌木须搭遮阴棚；在此期间种植乔木，如有要求也须搭设遮阴棚。 |  |
| 实际得分 |  |  |  |

注：1、每个项目的分值相加即为总分（100分）。2、每个项目内的所有具体事项的扣分值之和不能超过该项目

的总分值（如：植物养护标准项目下的每个具体事项扣分值之和不能超过40分）。3、每个具体事项的扣分值

最高为该项目的总分值（如：植物养护标准下的除草项，最高扣份值可到40分）。

- 附件四：绍兴市柯桥区城市绿地养护（业主上级部门、路长制单位）

- 考核评分标准（三级）

| 项目 | 具体事项 | 质量标准 | 实际 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植物养护标准（40分） | 枯死植物清理及补种 | 树木无死株、枯枝，绿篱、色块植物整齐、无残缺。 |  |
|  | 草坪修剪 | 草坪及时修剪，草坪草高不得超过12cm。 |  |
|  | 树木养护穴开挖与草坪切边 | 乔木根部须开挖养护穴，并经常松土；草坪边缘及须时切边。 |  |
|  | 除草 | 草坪杂草高度不得高出草坪8cm；灌木（色块）、地被植物内杂草不高于植物本身；无藤类杂草及大型杂草。铺装上的杂草清除。 |  |
|  | 乔木及行道树修剪 | 冬季对绿地内所有乔木整形修剪一次。遮挡交通标志牌及碰线树枝及时修剪。 |  |
|  | 乔木涂白 | 绿地内全部乔木每年冬季涂白一次（11月30日前完成）。 |  |
|  | 浇水与排水 | 夏季做好抗旱浇水工作。雨季做好排水工作。 |  |
|  | 抺芽及除萌 | 树木不定芽和树木基部的萌蘖枝的长度不得大于20cm。 |  |
|  | 灌木及分车绿带绿篱修剪 | 分车绿带内绿篱修剪整齐，新梢高度不得超过15cm。 |  |
|  | 造型树修剪 | 要求专业造型修剪师对造型苗木进行修剪，红花继木等造型树每个月1-2次；黑松、罗汉松等造型树每2个月1次。采取勤剪、轻剪的方式，经常进行摘心、摘叶和摘除不定芽。 |  |
|  | 月季修剪 | 要求对月季进行生长期修剪、花后修剪、越冬修剪。生长期修剪在月季花生长期时，将其交叉枝、重叠枝和细弱枝剪掉。花后修剪，把月季花开败的残花连同花茎全部剪掉，避免流失多余的养分。越冬修剪，要求将月季花超过超过5cm的枝条剪除，再喷洒除菌药剂，使其顺利过冬。 |  |
| 病虫害防治标准（10分） | 病虫害防治 | 不得有较严重病虫害,无蛀干性害虫的活虫、活卵。 |  |
| 卫生及美观标准（20分） | 支撑、护篱、绳缚等修复、拆除与更换 | 及时修复、拆除或更换破损的支撑、护篱、绳缚等维护设施；植株无钉子、无铁丝等无关缠绕物。 |  |
|  | 绿地保洁（要求绿地保洁的标段） | 绿地整洁，地面卫生，不得有石块、果壳、纸屑、面积较大的落叶及其它垃圾。果壳箱等卫生设施使用正常。 |  |
|  |  | 地面无泥土沉积痕迹，地面口香糖每周铲除清理。 |  |
|  |  | 绿地内水体整洁卫生、无漂浮杂物、无杂生水生植物，无卫生死角。 |  |
|  |  | 拔除的杂草，修剪后的树枝、草渣园林垃圾堆放到县环卫处指定的地点（不得堆放在树木基部或灌木丛中）。 |  |
|  | 坐椅等配套设施擦洗 | 标段内的座凳（椅）等一切园林设施无明显灰尘、脏物。 |  |
| 管理标准（15） | 着装标准 | 作业人员统一着装。道路绿带内养护作业人员必须穿桔黄色有反光条的工作服。 |  |
|  | 管理要求 | 无乱堆乱放、晾晒衣物现象。绿地内无蔬菜种植。 |  |
| 其他标准及要求（15） | 文明施工要求 | 绿化养护、种植时遵守业主及有关部门的文明施工规定。堆放土方（黄土）、其它材料时，必须垫彩条布；重要地段施工，必须做好实体围护；树木支撑按业主要求进行（胸径20㎝及以上乔木须用钢管支撑，20㎝以下乔木用油漆后木头进行支撑）。 |  |
|  |  | 4月下旬至10月份种植的灌木须搭遮阴棚；在此期间种植乔木，如有要求也须搭设遮阴棚。 |  |
| 实际得分 |  |  |  |

注：1.每个项目的分值相加即为总分（100分）。2.每个项目内的所有具体事项的扣分值之和不能超过

该项目的总分值（如：植物养护标准项目下的每个具体事项扣分值之和不能超过40分）。3.每个具体事

项的扣分值最高为该项目的总分值（如：植物养护标准下的除草项，最高扣份值可到40分）。

- 附件五：绍兴市柯桥区城市绿地养护（智慧城管）考核评分标准

| - 项目 | - 要求及标准 | - 考核标准 | 实际扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 智慧城管工作要求（100分） | - 配备智慧城管专职人员1名以上（不得与带班长兼任），并要求实行AB岗制（即备用一名智慧城管处置人员）。 | - 没有智慧城管专职人员的，每发现一次扣5分；没有实行AB岗的，每发现一次扣1分。 |  |
|  | - 智慧城管专职人员按要求上下班。 | - 智慧城管专职人员不按要求时间上班的，每发现一次扣3分。 |  |
|  | - 按时按要求处理好智慧城管案卷。 | - 延期处理、处理不成功或两次核查，每次扣10分。第二次核查仍未通过的，加倍扣分（依次类推）。 |  |
|  | - 认真做好管理工作，减少智慧城管发案率。 | - 智慧城管发案率连续三月以上上升的，每次扣10分。 |  |
|  | - 智慧城管单子反映的问题，对照相应考核评分条款进行扣分。 | - 由于管理严重失职引起的智慧城管单子每起扣5－10分。 |  |
| - 合计 |  |  |  |

- 附件六：绍兴市柯桥区城市绿地养护各标段季度

- 基本工作任务（具体事项）

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拔草 | 3遍 | 7遍 | 6遍 | 3遍 |  |
| 选择性除草剂喷施 | 3遍 | 5遍 | 4遍 | 3遍 | 选择性除草剂在人工拔除杂草（包括铺装上的杂草）后喷施 |
| 绿地保洁 （包括落叶的清扫、地面口香糖的铲除等） | 7：30－17：30 | 7：30－17：30 | 7：30－17：30 | 7：30－17：30 | 重大活动期间，全部标段需18小时保洁 |
| 绿地内坐椅等配套设施的擦洗 | 45次 | 45次 | 45次 | 45次 |  |
| 非常绿草坪修剪 | 1遍 | 3遍 | 3遍 | 1遍 |  |
| 常绿草坪修剪 | 2遍以上 | 4遍以上 | 5遍以上 | 2遍以上 |  |
| 草坪打孔与复沙 | 3月，重要地段及踩踏严重的草坪打结合孔进行覆沙1遍 |  |  | 10月，重要地段及踩踏严重的草坪打结合孔进行覆沙1遍 |  |
| 病虫害防治 | 1遍 | 3遍 | 3遍 | 1遍 |  |
| 灌木及分车绿带绿篱修剪 | 2遍（分车绿带每月1遍） | 5遍（分车绿带每月2遍） | 5遍（分车绿带每月2遍） | 2遍（分车绿带每月1遍） |  |
| 乔木修剪 | 冬季修剪 1遍 |  | / | 修剪1遍 |  |
| 行道树修剪 | 共1遍 | 疏枝1遍(对树枝过密、低垂等需要疏枝的树木进行疏枝) | 7月下旬－8月上旬，台风前全部树木疏枝1遍 | 冬季修剪 1遍 |  |
| 造型树修剪 | 3遍以上，采取勤剪、轻剪 | 摘心，摘叶、摘除不定芽，采取勤剪、轻剪，每月1-2遍，视情况修剪增加 | 摘心，摘叶、摘除不定芽，采取勤剪、轻剪，每月1-2遍，视情况修剪增加 | 3遍以上，冬季生长缓慢，修剪间隔可适当延长 | 黑松、罗汉松等造型树两个月1次 |
| 月季修剪 | 生长期修剪3-4次 | 生长期修剪、花后修剪4-5次 | 生长期修剪、花后修剪4-5次 | 花后修剪、越冬修剪3-4次 |  |
| 浇水与排水 | / | 雨季排水4遍以上 | 浇水45遍以上 | 10月份浇水4遍以上 |  |
| 道路分车绿带、道路退让带绿地、行道树冲洗蒙尘 | 每月2遍 | 每周1遍 | 每周1遍 | 每月2遍 |  |
| 施肥 | 1遍 | 晚春、初夏开花灌木或多年生花卉要求花前花后追肥 | 夏季开花灌木或多年生花卉要求花前花后追肥 | 秋、冬季开花灌木或多年生花卉要求花前花后追肥 |  |
| 开花的多年生花卉，球、宿根植物养护 | 松土1遍 | 松土、修剪枯枝黄叶1遍，摘除残花（如开花）每月1遍 | 松土、修剪枯枝黄叶1遍，摘除残花（如开花）每月1遍 | 松土、修剪枯枝黄叶1遍，摘除残花（如开花）每月1遍 |  |
| 抹芽及除萌 | 2遍 | 3遍以上 | 3遍以上 | 3遍以上 |  |
| 乔木涂白 | / | / | / | 1遍 |  |
| 抗雪抗台 | 做好抗雪 工作 | / | 做好抗台 工作 | 做好抗雪 工作 |  |
| 松土与切边 | 1遍 | 1遍 | 1遍 | 1遍 |  |
| 零星缺损补种及小批量迁移 | 每月10人，作业 7天 | 4月份10人，作业 7天 | / | 每月10人，作业 7天 |  |
| 枯死植物清理及补种 | 每月2次 | 4－8月，每月2次 | 清理死株每月3次 | 每月2次 | 重要路段的行道树补种，非补种季节补种的，须为树杆注入营养液。 |
| 支撑、护篱、绳缚等修复、拆除与更换 | 每月巡查，发现破损修复或拆除 | 每月巡查，发现破损修复或拆除 | 每月巡查，发现破损修复或拆除 | 每月巡查，发现破损修复或拆除 |  |

注：1.除做到以上基本工作任务外，仍需达到《绍兴市柯桥城区绿地养护质量及作业标准》

《绍兴市柯桥区城市绿地养护考核评分标准》及招标文件、国家和地方的相关技术规范、规

程、标准。

2.本表规定具体遍数的工作任务落实到月工作计划，按月考核，具体实施前需事前向业

主汇报，以业主核实为准。

- 附件七：绍兴市柯桥区绿地养护管理人员到岗情况考核标准

时间：

| 内容 | 要求 | 考核标准 | 扣分扣款原因 | 扣分扣款原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 队伍组建 | 收到中标通知书15日内将养护队伍固定人员（指项目负责人、带班长、技工、司机、冲洗作业人员、保洁人员）的人身意外保险单和人员名册（按采购人统一要求制作）提供给采购人，带班长须具有园林、园艺中级职称或获得省级园林绿化职业技能荣誉，且具有三年以上绿化养护管理经验（须提供相应证明供业主审查）。 | 未在规定时间内上报的，或上报未达规定人数的，按缺员处理，每缺一人扣款2000元，带班长不符合要求的扣款4000元，重新更换。 |  |  |
| 人员管理 | 标段内所有人员通过配备的全新移动4G或5G智能手机进行人员动态管理考核。每日按要求接入由投标人自行选择（需经采购人认可）的手机调度管理平台（系统），（晚上有突发情况要求接入的也必须实施），实现定位、通话、拍照（800万像素以上）、轨迹回放等功能。项目负责人、带班长每月出勤24天以上（工作日原则上必须出勤，双休日或节假日遇业主有要求也须出勤）。遇到上级检查等大型创建活动（如文明城市、五水共治、卫生城市等）以及灾害天气（如抗旱、抗台、抗雪等）和灾害天气抢险期间需要增加工作人员20%。 | 每缺一人次/天扣款500元、项目负责人、带班长缺勤加倍扣款（除手机平台网络故障等问题造成的人员考核缺失以外，其他的一切理由都不被认可）。大型创建活动以及灾害天气人员考核每缺1人次，扣款5000元；当月第二次以上，每缺1人次，扣款10000元，以此类推。 |  |  |
| 突击抽查 | 根据业主电话通知，项目负责人或带班长在半小时内将要求人员集中到指定抽查点。 | 对照人身意外保单人员名册抽查，每缺1人次，扣款2000元；当月第二次以上，每缺1人次，扣款4000元，以此类推。迟到早退按缺员处理，冒名顶替加倍扣款。 |  |  |
| 一般考核 | 根据通知要求集中检查或分散抽查。 | 每缺1人次，扣款2000元；当月第二次以上，每缺1人次，扣款4000元，以此类推。 |  |  |
| 对养护公司管理层及项目负责人的特殊考核 | 检查考核、会议或发生其他事项，业主要求项目负责人或公司负责人（副总以上，须有任命文件）到场的，项目或公司负责人应到场。 | 项目负责人不按要求到场，也不按要求落实替换人员的，每缺1次扣5000元；公司负责人不按要求到场，每缺1次扣5000元。 |  |  |
|  | 公司法人代表每季度对养护质量回访（一次以上），并参加业主检查考核会议（一次以上）。 | 公司法人代表每季度未对养护质量回访每缺1次扣1万元；未参加业主检查考核会议的，每缺1次扣1万元。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注 | 1.采购人要求的固定人员为最低限度人员数，中标人上报人身意外保单和人员名册必须备有事病假替补人员；管理过程中涉及人员更换的，必须及时上报更换人员人身意外保险单和人员花名册（注：带班长更换必须有7天以上的新老交接期；普通人员不允许出现断档，人员名册和人身意外保单须在3个工作日变更好）。 2.同一标段，若累计六个月（六期）缺少人员的，业主有权扣除履约保证金直至终止养护合同。 3.检查考核、会议或发生其他事项，业主要求项目负责人到场，如遇特殊情况，项目负责人确实不能到会的，经业主同意，可派养护公司法人或副总以上负责人（须有任命文件）代替到场。 |  |  |  |

# 附件八：价格标报价最低标准

| 序号 | 报价要求 | 计算公式及备注说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结合本项目具体情况，要求本次员工基本工资最低不得低于绍兴市本年度最低工资标准（最低月工资标准2070元/月（绍政发[2021]21号））（最低工资不包括下列四项收入：延长工作时间的工资；高温、低温、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；贴补伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入；法律、法规和国家规定的劳动者应当享受的福利待遇等）。本项目最低工资标准为每人每月2070元人民币，非全日制工作的最低小时工资：20元/小时。 | （1）每一名养护人员一年最低工资：每人每月最低工资标准×12个月 （2）每一名其他工作人员一年最低工资：每人每月最低工资标准×12个月 |
| 2 | 工作人员做六休一，其中每周需有一天休息日加班，按年度52天计取，不得低于最低发放工资标准的两倍发放加班费。 | 每一名工作员工一年休息日加班费用：每人每月最低工资标准×12个月÷250天（法定工作日）×2倍×52天 |
| 3 | 法定节假日补贴最少按年度11天计取，不得低于最低发放工资标准的三倍发放节假日补贴。 | 每一名工作员工一年法定节假日补贴费用：每人每月最低工资标准×12个月÷250天（法定工作日）×3倍×11天 |
| 4 | 节假日福利按年度不低于1900元/人计取；高温费按《浙江省人力资源和社会保障厅关于调整企业夏季高温津贴标准有关问题的通知》（浙人社发〔2018〕65号)规定300元/月发放，一年按4个月计发高温费，每人每年共1200元） |  |
| 5 | 中标人须为职工办理职工意外伤害保险，实现100%全覆盖。职工意外伤害保险每人每年不少于600元。 |  |
| 6 | 工作人员五险一金须按最低人员数量报价，报价必须包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金，且不得低于绍兴市柯桥区最低缴费基数。 | 注：工作人员五险一金最低缴费基数（每月） 老保险基数为3957，单位须缴纳的比例为14%，即553.98元； 医疗保险（含生育）基数为6594，单位须缴纳的比例为5.6%，即369.26元； 工伤保险基数为3957，单位须缴纳的比例为0.2%，即7.91元； 失业保险基数为3957，单位须缴纳的比例为0.5%，即19.79元。 住房公积金基数为4180，单位须缴纳的比例为5%，即209元； |
| 7 | 车辆及设备折旧费 | 按法规或财务相关规定计算,由供应人自行如实填写，须提供合理计算依据，不合理的作无效标处理。 |
| 8 | 车辆运行费用（包含保险、维修、油耗等所有费用） | 按法规、相关规定、实际使用情况、测算,由供应人自行如实填写，须提供合理计算依据，不合理的作无效标处理。 |
| 9 | 其他绿地养护用品（农药、化肥、新型环保树木刷白剂、伤口涂抹剂、泡沫填充剂项目公示牌、树木名称标识牌、文明施工维护牌、反光路锥、钢管快速支撑、工作服装以及每人全新4G智能手机一部等）根据绿地养护标准及相关标段养护实际情况，提供合理测算依据。 | 根据招标文件明确的要求，结合绿地养护实际情况及养护用品市场价格合理填写，须提供合理计算依据，不合理的作无效标处理【招标文件附件二：绍兴市柯桥区绿地养护质量及作业标准中明确的化肥等养护养护用品须按规定数量测算】。 |
| 10 | 单项价格低于上述任何一项测算标准报价的，按无效报价处理（不能参与价格标评审）。 |  |

# 附件九：采购人参考价

| 城区1标养护部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 单位 | 月单价（元/㎡·月或棵·月或盆·月）或次单价（元/棵·次） | 月合价（元） | 养护期限（月） | 合价（元） | 备注 |
| 绿地养护（除果岭草、松南结缕草外） | 202922 | ㎡ | 0.7 | 142045.4 | 24 | 3409089 | 二级养护 |
| 果岭草、松南结缕草养护 | 8112 | ㎡ | 0.9 | 7300.8 | 24 | 175219.2 | 包括每年籽播黑麦草 |
| 卫生保洁 | 175537 | ㎡ | 0.25 | 43884.25 | 24 | 1053222 |  |
| 行道树养护（包括修剪、治虫等） | 425 | 棵 | 3.6 | 1530 | 24 | 36720 | 胸径：20㎝以下 |
|  | 313 | 棵 | 4.5 | 1408.5 | 24 | 33804 | 胸径：20-30㎝（含20CM） |
|  | 1739 | 棵 | 6.7 | 11651.3 | 24 | 279631.2 | 胸径：30㎝以上（含30CM） |
| 盆栽绿化养护 | 45 | 盆或棵 | 10 | 450 | 24 | 10800 | 苏铁、香榧等，包括破损龙缸的更换 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 4998485 |  |

| 城区1标补种部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 苗木名称 | 规格（CM） |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  |  | 高度 | 胸径 | 蓬形 |  |  |  |  |  |
| 1 | 香樟 |  | 10 |  | 棵 | 3 | 450 | 1350 | 全冠熟苗，移栽4-5年，一级主枝三枝以上，行道树分枝点2.6-4m，树形饱满优美 |
| 2 | 香樟 |  | 12 |  | 棵 | 2 | 650 | 1300 | 全冠熟苗，移栽4-5年，一级主枝三枝以上，行道树分枝点2.6-4m，树形饱满优美 |
| 3 | 香樟 |  | 15 |  | 棵 | 9 | 1500 | 13500 | 全冠熟苗，移栽4-5年，一级主枝三枝以上，树形饱满优美 |
| 4 | 国槐 |  | 20 |  | 棵 | 1 | 3800 | 3800 | 全冠苗、行道树分枝点2.6-4米，保留三级分枝，不得主干截杆苗 |
| 5 | 黄金槐 | 400-450 | 14-16 | 250-300 | 棵 | 1 | 1500 | 1500 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 6 | 榉树 | 650 | 12 | 350-400 | 棵 | 1 | 1200 | 1200 | 全冠苗，保留三级分枝，不得主干截杆苗，枝下高250cm |
| 7 | 榉树 | 800 | 25 | 400-450 | 棵 | 1 | 1680 | 1680 | 全冠苗，保留三级分枝，不得主干截杆苗，枝下高280cm |
| 8 | 榔榆 |  | 15 |  | 棵 | 1 | 2500 | 2500 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 9 | 银杏 （实生苗） | 600以上 | 15 | 350以上 | 棵 | 1 | 1400 | 1400 | 熟苗，树形优美 |
| 10 | 银杏 （嫁接苗） | 500以上 | 15 | 350以上 | 棵 | 1 | 1300 | 1300 | 熟苗，树形优美 |
| 11 | 银杏（实生精品苗） |  | 18 |  | 棵 | 2 | 3000 | 6000 | 分枝高3-3.5m，主干通直完整，四级分枝以上，宝塔状，全冠种植；修剪时不准打顶、截枝，只能疏枝，疏枝量不得超过整树冠生产量的10%，粗0.5cm以上的小枝不得修剪，同批苗木高度蓬形、分枝高度基本一致，业主将逐棵验收 |
| 12 | 大桂花 | 500 |  | 450-550 | 棵 | 1 | 4200 | 4200 | 特选精品，特殊苗木根据照片具体选择 |
| 13 | 大叶柳 |  | 12 |  | 株 | 2 | 625 | 1250 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 14 | 大叶柳 |  | 20 |  | 棵 | 1 | 1500 | 1500 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 15 | 香泡 |  | 12 |  | 棵 | 3 | 2000 | 6000 | 全冠苗、分枝点150-180cm |
| 16 | 朴树 |  | 12 |  | 棵 | 2 | 1200 | 2400 | 全冠熟苗，树形优美 |
| 17 | 朴树 |  | 15 |  | 棵 | 2 | 1960 | 3920 | 全冠熟苗，树形优美 |
| 18 | 朴树 |  | 20 |  | 棵 | 1 | 4100 | 4100 | 全冠熟苗，移栽5-6年，一级主枝三枝以上，树形饱满优美 |
| 19 | 沙朴 | 500以上 | 20 | 400以上 | 棵 | 1 | 4250 | 4250 | 全冠熟苗，枝下高250cm以上，树形优美 |
| 20 | 沙朴 | 600以上 | 25 | 400以上 | 棵 | 1 | 11000 | 11000 | 全冠熟苗，枝下高280cm以上，树形优美 |
| 21 | 多杆大沙朴 | 800-850 | 6杆以上，每杆8-10 | 550-600 | 棵 | 1 | 12000 | 12000 | 枝下高280-300cm,全冠，自然树形，树形饱满、优美。 |
| 22 | 珊瑚朴 |  | 12 |  | 棵 | 5 | 1400 | 7000 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 23 | 乌桕 |  | 8 |  | 棵 | 2 | 300 | 600 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 24 | 乌桕 | 500以上 | 12 | 300以上 | 棵 | 1 | 840 | 840 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 25 | 乌桕 | 700以上 | 20 | 500以上 | 棵 | 1 | 2700 | 2700 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 26 | 丛生乌桕 | 600-650 | 6杆以上，每杆8-10 | 450-500 | 棵 | 1 | 5000 | 5000 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 27 | 合欢 |  | 12 |  | 棵 | 3 | 1150 | 3450 | 全冠熟苗，移栽5-6年，一级主枝三枝以上，树形饱满优美 |
| 28 | 黄山栾树 |  | 10 |  | 棵 | 3 | 400 | 1200 | 全冠熟苗，移栽4-5年，一级主枝三枝以上，树形饱满优美，分枝点2.2-2.6m |
| 29 | 黄山栾树 | 550以上 | 15 | 400以上 | 棵 | 1 | 1200 | 1200 | 全冠熟苗，移栽4-5年，一级主枝三枝以上，树形饱满优美，分枝点2.2-2.6m |
| 30 | 无患子 | 600 | 10 | 350 | 棵 | 3 | 550 | 1650 | 全冠，分枝点220cm以上自然树形，树形饱满、优美。 |
| 31 | 无患子 |  | 15 |  | 棵 | 1 | 2100 | 2100 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 32 | 湿地松 |  | 10 |  | 棵 | 2 | 490 | 980 | 全冠熟苗，树形优美 |
| 33 | 湿地松 |  | 15 |  | 棵 | 1 | 1330 | 1330 | 全冠熟苗，树形优美 |
| 34 | 意杨 |  | 6 |  | 棵 | 3 | 100 | 300 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 35 | 意杨 |  | 10 |  | 棵 | 2 | 168 | 336 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 36 | 鹅掌楸 |  | 12 |  | 棵 | 1 | 900 | 900 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 37 | 水杉 |  | 6 |  | 棵 | 3 | 120 | 360 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 38 | 水杉 | 600以上 | 12 | 180以上 | 棵 | 2 | 392 | 784 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 39 | 池杉 |  | 10 |  | 棵 | 1 | 350 | 350 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 40 | 大叶女贞 |  | 15 |  | 棵 | 1 | 2500 | 2500 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 41 | 法国梧桐 |  | 10 |  | 棵 | 5 | 392 | 1960 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 42 | 法国梧桐 |  | 15 |  | 棵 | 2 | 1200 | 2400 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 43 | 枫香 | 600-650 | 12 | 350-400 | 棵 | 1 | 900 | 900 | 枝下高220-250cm,全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 44 | 枫香 | 700-750 | 15 | 400-450 | 棵 | 1 | 1500 | 1500 | 枝下高250-280cm,全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 45 | 五角枫 |  | 10 |  | 棵 | 1 | 1000 | 1000 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 46 | 黄连木 | 350-400 | 12 | 250-300 | 棵 | 1 | 1200 | 1200 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 47 | 黄连木 | 650-700 | 20 | 450-500 | 棵 | 1 | 4200 | 4200 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 48 | 垂柳 |  | 10 |  | 棵 | 3 | 490 | 1470 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 49 | 垂柳 |  | 15 |  | 棵 | 2 | 1050 | 2100 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 50 | 杜英 |  | 15 |  | 棵 | 1 | 1400 | 1400 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 51 | 广玉兰 |  | 15 |  | 棵 | 1 | 1120 | 1120 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 52 | 苦楝 |  | 12 |  | 棵 | 2 | 800 | 1600 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 53 | 枫杨 |  | 15 |  | 棵 | 1 | 1400 | 1400 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 54 | 乐昌含笑 |  | 12 |  | 棵 | 5 | 900 | 4500 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 55 | 石楠 | 300-350 | 10 | 250-300 | 株 | 3 | 800 | 2400 | 全冠，熟苗，树形优美 |
| 56 | 石楠 | 400 | 15 | 350 | 株 | 1 | 1960 | 1960 | 全冠，熟苗，树形优美 |
| 57 | 美国红枫 | 400 | 12 | 300 | 株 | 1 | 1500 | 1500 | 全冠，熟苗，树形优美（秋火焰） |
| 58 | 白玉兰 | 400 | 12 | 250 | 棵 | 2 | 1400 | 2800 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 59 | 紫玉兰 | 400 | 12 | 250 | 棵 | 2 | 1500 | 3000 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 60 | 黄玉兰 | 400 | 15 | 250 | 棵 | 1 | 1960 | 1960 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 61 | 二乔玉兰 | 300 | 8 | 250 | 棵 | 3 | 450 | 1350 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 62 | 枇杷 |  | 18 |  | 棵 | 1 | 2520 | 2520 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 63 | 桔树 |  | D6 |  | 株 | 3 | 400 | 1200 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 64 | 胡柚 | 300-350 |  | 250-300 | 株 | 1 | 1680 | 1680 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 65 | 红梅 | 300 | D10 | 250 | 株 | 1 | 1540 | 1540 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 66 | 腊梅 | 300 | D8 | 250 | 株 | 2 | 700 | 1400 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 67 | 金桂 | 350 | D10 | 300以上 | 株 | 1 | 1190 | 1190 | 独杆，全冠熟苗，自然树形，树形饱满、优美 |
| 68 | 金桂 | 500 | D16 | 400以上 | 株 | 1 | 3800 | 3800 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 69 | 丹桂 | 350-400 | 丛生 | 300-350 | 株 | 1 | 2120 | 2120 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 70 | 银桂 | 300 |  | 250以上 | 株 | 2 | 900 | 1800 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 71 | 四季桂 | 350-400 |  | 300以上 | 株 | 1 | 1300 | 1300 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 72 | 海滨木槿 | 120 |  | 100 | 株 | 5 | 168 | 840 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 73 | 垂丝海棠 | 220 | D8 | 200 | 株 | 2 | 750 | 1500 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 74 | 垂丝海棠 | 400-450 | D12 | 250-300 | 株 | 1 | 2240 | 2240 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 75 | 西府海棠 | 350-400 | D8-9 | 250-300 | 株 | 3 | 700 | 2100 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 76 | 大叶早樱 |  | D8 |  | 株 | 3 | 365 | 1095 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 77 | 大叶早樱 | 500 | D15 | 450 | 株 | 2 | 3100 | 6200 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 78 | 大叶早樱 | 550 | D17 | 500 | 株 | 2 | 4760 | 9520 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 79 | 日本晚樱 |  | D8 |  | 株 | 3 | 368 | 1104 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 80 | 日本晚樱 | 400 | D15 | 350 | 株 | 3 | 3000 | 9000 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 81 | 日本晚樱 | 450 | D18 | 400 | 株 | 3 | 5880 | 17640 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 82 | 紫荆 | 230 | 丛生 | 150 | 株 | 3 | 168 | 504 | 5杆以上，全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 83 | 紫薇 |  | D6 |  | 株 | 10 | 140 | 1400 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 84 | 柿树 |  | 15 |  | 株 | 1 | 1960 | 1960 | 保留3级分枝、分枝点120-180cm |
| 85 | 黄栌 | 300 | 10 | 250以上 | 株 | 1 | 1300 | 1300 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 86 | 鸡爪槭 | 300 | D8 | 250以上 | 株 | 5 | 700 | 3500 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 87 | 鸡爪槭 | 500 | D12 | 400以上 | 株 | 1 | 2000 | 2000 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 88 | 红枫 | 180 | D6 | 150以上 | 株 | 5 | 308 | 1540 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 89 | 红枫 | 250-300 | D10 | 250-300 | 株 | 1 | 1680 | 1680 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 90 | 红枫 | 350-400 | D15 | 350-400 | 株 | 1 | 6500 | 6500 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 91 | 日本红枫 | 280 | D8 | 250 | 株 | 2 | 800 | 1600 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 92 | 日本红枫 | 350-400 | 15 | 350-400 | 株 | 1 | 7500 | 7500 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 93 | 羽毛枫 | 250-300 | D8 | 200-250 | 株 | 1 | 2520 | 2520 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 94 | 紫叶李 | 350 | D8 | 250 | 株 | 3 | 364 | 1092 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 95 | 红叶李 |  | D8 |  | 株 | 5 | 308 | 1540 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 96 | 花石榴 | 250-300 |  | 250-300 | 株 | 3 | 532 | 1596 | 全冠，丛生，自然树形，树形饱满、优美 |
| 97 | 紫叶桃 | 250 | D8 | 200 | 株 | 2 | 475 | 950 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 98 | 红叶碧桃 | 250-300 | D6-7 | 200-250 | 株 | 3 | 311 | 933 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 99 | 菊花桃 | 250-300 | D8-9 | 250-300 | 株 | 3 | 400 | 1200 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 100 | 菊花桃 | 300-350 | D10-11 | 300-350 | 株 | 3 | 550 | 1650 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 101 | 龙柱碧桃 | 250以上 | D8 | 150以上 | 株 | 3 | 400 | 1200 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 102 | 龙柱碧桃 | 300 | D10 | 250 | 株 | 3 | 600 | 1800 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 103 | 木绣球 | 250 | D10 | 200 | 株 | 3 | 500 | 1500 | 全冠，树形饱满、优美 |
| 104 | 山茶 | 150-180 |  | 100-120 | 株 | 3 | 180 | 540 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 105 | 贴梗海棠 | 150-200 |  | 150-200 | 株 | 3 | 300 | 900 | 全冠，自然树形，树形饱满、优美 |
| 106 | 木芙蓉 | 120 |  | 100 | 丛 | 3 | 70 | 210 | 丛生，每丛4主枝以上 |
| 107 | 木芙蓉 | 180-200 |  | 120-150 | 丛 | 3 | 119 | 357 | 丛生，每丛5主枝以上 |
| 108 | 夹竹桃 | 150 |  | 100 | 株 | 3 | 63 | 189 | 每株3主枝以上，9丛/㎡ |
| 109 | 夹竹桃 | 250-300 |  | 250-300 | 株 | 3 | 300 | 900 | 每株3主枝以上，红白花色1:3混合种植 |
| 110 | 珊瑚 | 120 |  |  | 株 | 3 | 10 | 30 | 修剪后球形完整，优美 |
| 111 | 珊瑚 | 160 |  |  | 株 | 3 | 16 | 48 | 修剪后球形完整，优美 |
| 112 | 珊瑚 | 180 |  |  | 株 | 3 | 20 | 60 | 修剪后球形完整，优美 |
| 113 | 四季桂 （绿篱） | 200 |  | 100 | 株 | 3 | 70 | 210 | 2排，7株/m，梅花种 |
| 114 | 紫竹 | 250 | 杆径2.5-3.5 |  | ㎡ | 3 | 151 | 453 | 9株/㎡，全冠杆径，留竹鞭种植 |
| 115 | 孝顺竹 | 170 |  |  | 丛 | 3 | 28 | 84 | 丛生，15杆以上/丛，全冠杆径， |
| 116 | 淡竹 | 250 | D3 |  | 株 | 3 | 12 | 36 | 9株/㎡，全冠杆径，留竹鞭种植 |
| 117 | 刚竹 |  | D3 |  | 株 | 3 | 14 | 42 | 9株/㎡，全冠杆径，留竹鞭种植 |
| 118 | 香榧 | 200 | D8 |  | 株 | 2 | 1600 | 3200 | 全冠，熟苗，树形优美 |
| 119 | 香榧 | 250 | D10 |  | 株 | 2 | 2700 | 5400 | 全冠，熟苗，树形优美 |
| 120 | 红豆杉 |  | D4 |  | 株 | 2 | 150 | 300 | 全冠，熟苗，树形优美 |
| 121 | 红豆杉 |  | D6 |  | 株 | 2 | 298 | 596 | 全冠，熟苗，树形优美 |
| 122 | 无刺枸骨球 | 80 |  | 80 | 株 | 5 | 82 | 410 | 修剪后球形完整，优美 |
| 123 | 无刺枸骨球 | 120 |  | 120 | 株 | 3 | 177 | 531 | 修剪后球形完整，优美 |
| 124 | 火棘球 | 100 |  | 80-100 | 株 | 3 | 70 | 210 | 修剪后球形完整，优美 |
| 125 | 红花继木球 | 80 |  | 60-80 | 株 | 10 | 70 | 700 | 修剪后球形完整，优美 |
| 126 | 红花继木球 | 120 |  | 100-120 | 株 | 10 | 119 | 1190 | 修剪后球形完整，优美 |
| 127 | 红叶石楠球 | 100 |  | 80-100 | 株 | 10 | 91 | 910 | 修剪后球形完整，优美 |
| 128 | 红叶石楠球 | 120 |  | 100-120 | 株 | 10 | 120 | 1200 | 修剪后球形完整，优美 |
| 129 | 红叶石楠球 | 120 |  | 150 | 株 | 3 | 220 | 660 | 修剪后球形完整，优美 |
| 130 | 含笑球 | 80 |  | 80 | 株 | 3 | 84 | 252 | 修剪后球形完整，优美 |
| 131 | 含笑球 | 120 |  | 150 | 株 | 3 | 220 | 660 | 修剪后球形完整，优美 |
| 132 | 海桐球 | 100 |  | 80-100 | 株 | 3 | 90 | 270 | 修剪后球形完整，优美 |
| 133 | 海桐球 | 120 |  | 150 | 株 | 3 | 220 | 660 | 修剪后球形完整，优美 |
| 134 | 杜鹃球 | 60-80 |  | 70-80 | 株 | 3 | 98 | 294 | 修剪后球形完整，优美 |
| 135 | 茶梅球 | 50-60 |  | 60-80 | 株 | 3 | 100 | 300 | 修剪后球形完整，优美 |
| 136 | 茶梅球 | 80 |  | 80 | 株 | 3 | 119 | 357 | 修剪后球形完整，优美 |
| 137 | 金边胡颓子 | 50 |  | 50-60 | 株 | 3 | 140 | 420 | 修剪后球形完整，优美 |
| 138 | 金边胡颓子 | 80 |  | 80 | 株 | 3 | 168 | 504 | 修剪后球形完整，优美 |
| 139 | 金边胡颓子 | 100 |  | 120 | 株 | 2 | 364 | 728 | 修剪后球形完整，优美 |
| 140 | 大叶栀子球 | 80 |  | 100-120 | 株 | 2 | 120 | 240 | 修剪后球形完整，优美 |
| 141 | 龙柏球 | 100 |  | 100-120 | 株 | 2 | 119 | 238 | 修剪后球形完整，优美 |
| 142 | 水蜡球 | 100 |  | 120 | 株 | 2 | 135 | 270 | 修剪后球形完整，优美 |
| 143 | 龟甲冬青球 | 100 |  | 100-120 | 株 | 2 | 180 | 360 | 修剪后球形完整，优美 |
| 144 | 水果蓝 | 60 |  | 60 | 株 | 3 | 140 | 420 | 修剪后球形完整，优美 |
| 145 | 银姬小蜡球 | 100 |  | 100 | 株 | 3 | 130 | 390 | 修剪后球形完整，优美 |
| 146 | 银姬小蜡球 | 150 |  | 120 | 株 | 3 | 200 | 600 | 修剪后球形完整，优美 |
| 147 | 火焰卫矛球 | 120 |  | 100 | 株 | 3 | 200 | 600 | 修剪后球形完整，优美 |
| 148 | 花叶锦带球 | 80 |  | 80 | 株 | 3 | 210 | 630 | 修剪后球形完整，优美 |
| 149 | 黄叶栀子球 | 100 |  | 120 | 株 | 3 | 220 | 660 | 修剪后球形完整，优美 |
| 150 | 金森女贞球 | 80 |  | 100 | 株 | 3 | 130 | 390 | 修剪后球形完整，优美 |
| 151 | 金森女贞球 | 100 |  | 120 | 株 | 3 | 170 | 510 | 修剪后球形完整，优美 |
| 152 | 亮晶女贞球 | 80 |  | 60 | 株 | 3 | 140 | 420 | 修剪后球形完整，优美 |
| 153 | 小丑火棘球 | 80 |  | 80 | 株 | 3 | 230 | 690 | 修剪后球形完整，优美 |
| 154 | 醉鱼草 | 60-80 |  | 60-80 | 株 | 5 | 15 | 75 |  |
| 155 | 湖北十大功劳 | 40 |  | 30 | ㎡ | 10 | 56 | 560 | 毛球，16株/㎡，株形自然、丰满。 |
| 156 | 八仙花 | 40 |  | 30 | ㎡ | 10 | 80 | 800 | 16株/㎡，株形自然、饱满 |
| 157 | 绣球“无尽夏” | 60 | M40 | 80 | 盆 | 10 | 77 | 770 | 容器苗，株形自然、饱满 |
| 158 | 南天竹 | 60 |  | 40 | ㎡ | 20 | 126 | 2520 | 36丛/㎡，5枝以上/丛 |
| 159 | 火焰南天竹 | 40 | 200杯 | 30 | 盆 | 20 | 15 | 300 | 容器苗，株形自然、饱满 |
| 160 | 八角金盘 | 40 |  | 30 | ㎡ | 15 | 85 | 1275 | 25株/㎡，株形自然、饱满 |
| 161 | 八角金盘 | 60 |  | 50 | ㎡ | 20 | 120 | 2400 | 12株/㎡，株形自然、饱满 |
| 162 | 熊掌木 | 50 |  | 30 | ㎡ | 20 | 80 | 1600 | 毛球，16株/㎡，株形自然、饱满 |
| 163 | 洒金珊瑚 | 30 |  | 20 | ㎡ | 20 | 73.5 | 1470 | 49株/㎡，株形自然、饱满 |
| 164 | 洒金珊瑚 | 60 |  | 50-60 | ㎡ | 20 | 120 | 2400 | 12株/㎡，株形自然、饱满 |
| 165 | 金森女贞 | 40 |  | 30 | ㎡ | 50 | 56 | 2800 | 毛球，16株/㎡，株形饱满 |
| 166 | 金森女贞 | 30 |  | 20 | ㎡ | 50 | 78.4 | 3920 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 167 | 亮晶女贞 | 40 |  | 30 | ㎡ | 20 | 56 | 1120 | 毛球，16株/㎡，株形饱满 |
| 168 | 亮晶女贞 | 30 |  | 20 | ㎡ | 20 | 78.4 | 1568 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 169 | 大叶栀子 | 40 |  | 30 | ㎡ | 20 | 56 | 1120 | 毛球，16株/㎡，株形饱满 |
| 170 | 小叶栀子 | 25 |  | 20 | ㎡ | 20 | 73.5 | 1470 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 171 | 红花继木 | 30 |  | 20 | ㎡ | 50 | 78.4 | 3920 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 172 | 红花继木 | 40 |  | 30 | ㎡ | 30 | 56 | 1680 | 毛球，16株/㎡，株形饱满 |
| 173 | 红叶石楠 | 30 |  | 20 | ㎡ | 45 | 78.4 | 3528 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 174 | 红叶石楠 | 40 |  | 30 | ㎡ | 30 | 56 | 1680 | 毛球，16株/㎡，株形饱满 |
| 175 | 海桐 | 30 |  | 20 | ㎡ | 50 | 63.7 | 3185 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 176 | 海桐 | 40 |  | 30 | ㎡ | 50 | 56 | 2800 | 毛球，16株/m2，株形饱满 |
| 177 | 金边黄杨 | 30 |  | 15-20 | ㎡ | 20 | 63.7 | 1274 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 178 | 金边黄杨 | 40 |  | 30 | ㎡ | 15 | 64 | 960 | 毛球，16株/㎡，株形饱满 |
| 179 | 小龙柏 | 25 |  | 20 | ㎡ | 20 | 68.6 | 1372 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 180 | 茶梅 | 30 |  | 15-20 | ㎡ | 30 | 98 | 2940 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 181 | 茶梅 | 40 |  | 30 | ㎡ | 20 | 80 | 1600 | 毛球，16株/㎡，株形饱满 |
| 182 | 春鹃 | 40 |  | 30 | ㎡ | 25 | 64 | 1600 | 毛球，16株/㎡，株形饱满 |
| 183 | 春鹃 | 30 |  | 15-20 | ㎡ | 20 | 98 | 1960 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 184 | 夏鹃 | 30 |  | 15-20 | ㎡ | 20 | 98 | 1960 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 185 | 水果蓝 | 30 |  | 20 | ㎡ | 10 | 72 | 720 | 36株/㎡，株形饱满 |
| 186 | 金丝桃 | 30 |  | 15-20 | ㎡ | 30 | 75.95 | 2278.5 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 187 | 铺地柏 | 25 |  | 20 | ㎡ | 10 | 98 | 980 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 188 | 龟甲冬青 | 40 |  | 15-20 | ㎡ | 25 | 98 | 2450 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 189 | 粉花绣线菊 | 30 |  | 15-20 | ㎡ | 10 | 83.2 | 832 | 64株/㎡，株形饱满 |
| 190 | 水蜡 | 30 |  | 20 | ㎡ | 30 | 78.4 | 2352 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 191 | 水蜡 | 40 |  | 30 | ㎡ | 20 | 56 | 1120 | 毛球，16株/㎡ |
| 192 | 大花六道木 | 25-30 |  | 20 | ㎡ | 20 | 63.7 | 1274 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 193 | 匍枝亮绿忍冬 | 25 |  | 25 | ㎡ | 10 | 88.2 | 882 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 194 | 结香 | 50 |  | 50 | 株 | 3 | 15 | 45 | 株形饱满 |
| 195 | 牡丹 | 50-60 |  | 40 | 株 | 3 | 25 | 75 | 株形饱满 |
| 196 | 芍药 | 50-60 |  | 40 | 株 | 3 | 18 | 54 | 株形饱满 |
| 197 | 喷雪花 | 40 |  | 20 | 株 | 3 | 9 | 27 | 株形饱满 |
| 198 | 黄金香柳 | 50 |  | 40 | 株 | 2 | 49 | 98 | 全冠，熟苗，树形优美 |
| 199 | 黄金香柳 | 120 |  | 60 | 株 | 1 | 91 | 91 | 全冠，熟苗，树形优美 |
| 200 | 彩叶杞柳 | 100 |  | 80 | 株 | 2 | 168 | 336 | 全冠，熟苗，树形优美 |
| 201 | 树状月季 | 120 | D3 | 80 | 株 | 3 | 568 | 1704 | 冠幅饱满，红色系，独杆、分枝点在90cm以上 |
| 202 | 树状月季 | 130 | D5 | 100 | 株 | 3 | 425 | 1275 | 冠幅饱满，红色系，独杆、分枝点在90cm以上 |
| 203 | 丰花月季 | 30-35 |  | 20-25 | ㎡ | 10 | 98 | 980 | 49株/㎡，株形饱满 |
| 204 | 月季“安吉拉” | L60以上 |  |  | 株 | 3 | 45 | 135 | 藤本月季，3株/m,3年生，180杯以上 |
| 205 | 月季“大游行” | L60以上 |  |  | 株 | 3 | 45 | 135 | 藤本月季，3株/m,3年生，180杯以上 |
| 206 | 欧月 | 25 |  | 20 | 盆 | 3 | 7 | 21 | 株形饱满 |
| 207 | 彩叶络石（新叶粉红） | L25以上 |  | 15 | ㎡ | 20 | 49 | 980 | 49丛/㎡，3苗以上/丛 |
| 208 | 花叶络石 | L25以上 |  | 20 | ㎡ | 30 | 58.8 | 1764 | 49丛/㎡，3苗以上/丛 |
| 209 | 小叶扶芳藤 | L25以上 |  | 15 | ㎡ | 15 | 49 | 735 | 49丛/㎡，3苗以上/丛 |
| 210 | 紫藤 | L40以上 | D4 |  | 株 | 2 | 85 | 170 | 株形自然、优美 |
| 211 | 紫藤 | L80以上 | D7 |  | 株 | 1 | 425 | 425 | 株形自然、优美 |
| 212 | 凌霄 | L30以上 | D2 |  | 株 | 5 | 100 | 500 | 株形自然、优美 |
| 213 | 常春藤 | L30以上 |  |  | 株 | 3 | 2 | 6 | 36丛/㎡，3苗以上/丛 |
| 214 | 爬山虎 | L30以上 |  |  | 株 | 5 | 5 | 25 | 扦插2年生 |
| 215 | 爬山虎 |  | D1 |  | 株 | 10 | 10 | 100 |  |
| 216 | 花叶蔓 | L30以上 |  |  | ㎡ | 20 | 72 | 1440 | 36丛/㎡，3苗以上/丛 |
| 217 | 云南黄馨 | L30以上 |  | 20 | 丛 | 10 | 5 | 50 | 5枝以上/丛 |
| 218 | 金钟花 | 60-70 |  | 30-40 | 丛 | 5 | 11.9 | 59.5 | 5枝以上/丛 |
| 219 | 迎春 | 60 |  | 30 | 丛 | 10 | 9.1 | 91 | 5枝以上/丛 |
| 220 | 常夏石竹 | 20 |  | 20 | ㎡ | 20 | 78.4 | 1568 | 49丛/㎡，3苗以上/丛 |
| 221 | 朱顶红 | 30 | 球径>3 |  | ㎡ | 5 | 122.5 | 612.5 | 容器精品苗，3苗/丛，49丛/㎡ |
| 222 | 德国鸢尾 | 30 |  | 20 | ㎡ | 15 | 45 | 675 | 49丛/㎡，5苗以上/丛 |
| 223 | 常绿鸢尾 | 30 |  | 20 | ㎡ | 15 | 45 | 675 | 49丛/㎡，5苗以上/丛 |
| 224 | 大花萱草 | 30 |  | 20 | ㎡ | 20 | 49 | 980 | 49丛/㎡，5苗以上/丛 |
| 225 | 常绿萱草 | 20-30 |  | 15-20 | ㎡ | 20 | 49 | 980 | 49丛/㎡，5苗以上/丛 |
| 226 | 石蒜 | 30 | 球径>3 |  | ㎡ | 20 | 53.9 | 1078 | 49丛/㎡，5苗以上/丛 |
| 227 | 紫娇花 | 30 | 球径>3 | 15-20 | ㎡ | 10 | 64 | 640 | 64丛/㎡，5苗以上/丛 |
| 228 | 葱兰 | 32 | 球径>3 |  | ㎡ | 20 | 53.9 | 1078 | 49丛/㎡，5苗以上/丛 |
| 229 | 红花酢浆草 | 15 |  | 15 | ㎡ | 30 | 49 | 1470 | 49丛/㎡，3苗以上/丛 |
| 230 | 紫叶酢浆草 | 15 |  | 15 | ㎡ | 20 | 49 | 980 | 49丛/㎡，3苗以上/丛 |
| 231 | 玉簪 | 25 |  | 20 | ㎡ | 25 | 56 | 1400 | 5苗以上/丛，16丛/㎡ |
| 232 | 花叶玉簪 | 25 |  | 20 | ㎡ | 20 | 56 | 1120 | 5苗以上/丛，16丛/㎡ |
| 233 | 一叶兰 | 40-45 |  | 30 | ㎡ | 15 | 64.8 | 972 | 容器精品苗，3苗以上/丛，36丛/㎡ |
| 234 | 花叶美人蕉 | 50-60 |  | 30-40 | ㎡ | 30 | 75.6 | 2268 | 12丛/㎡，5苗以上/丛 |
| 235 | 矮生美人蕉 | 40 |  | 20 | ㎡ | 30 | 70 | 2100 | 12丛/㎡，5苗以上/丛 |
| 236 | 美人蕉 | 100 |  | 30-41 | ㎡ | 20 | 84 | 1680 | 12丛/㎡，5苗以上/丛 |
| 237 | 芭蕉 | 150 |  |  | 株 | 10 | 100 | 1000 |  |
| 238 | 蒲苇 | 50-70 |  | 35-40 | 丛 | 15 | 21 | 315 | 20芽以上/丛，蓬形良好 |
| 239 | 芦苇 | 160 |  |  | 丛 | 20 | 11.2 | 224 | 5芽以上/丛，蓬形良好 |
| 240 | 千屈菜 | 40-60 |  | 20 | 丛 | 10 | 28 | 280 | 水生植物，5芽以上/丛，16丛/㎡，需固定以防水冲 |
| 241 | 再力花 | 130 |  | 35 | 丛 | 15 | 12 | 180 |  |
| 242 | 花叶芦竹 | 80 |  | 40 | 丛 | 11 | 11 | 121 |  |
| 243 | 水生美人蕉 | 120 |  | 40 | 丛 | 20 | 10 | 200 |  |
| 244 | 香蒲 |  |  |  | 丛 | 10 | 3 | 30 |  |
| 245 | 慈菇 | 40 |  |  | 丛 | 5 | 3 | 15 |  |
| 246 | 水葱 | 100 |  |  | 丛 | 10 | 3 | 30 |  |
| 247 | 旱伞草 | 40 |  | 20 | 丛 | 15 | 3 | 45 |  |
| 248 | 黄菖蒲 | 40 |  | 20 | 丛 | 15 | 5 | 75 |  |
| 249 | 金线石菖蒲 | 25 |  | 25 | 丛 | 10 | 8 | 80 |  |
| 250 | 睡莲 |  |  |  | 株 | 10 | 10 | 100 | 5芽以上/株，5株/㎡ |
| 251 | 荷花 |  |  |  | 株 | 10 | 10 | 100 | 5芽以上/株，5株/㎡ |
| 252 | 柳叶马鞭草 | 50 | 180杯 | 20 | ㎡ | 15 | 147 | 2205 | 49盆/㎡ |
| 253 | 美女樱 | 15 | 180杯 | 25 | ㎡ | 20 | 90 | 1800 | 36盆/㎡ |
| 254 | 草花 | 30 | 120杯 | 20 | ㎡ | 50 | 150 | 7500 | 100盆/㎡ |
| 255 | 兰花三七 | 20 |  | 20 | ㎡ | 50 | 44.1 | 2205 | 5苗以上/丛，49丛/㎡ |
| 256 | 阔叶麦冬 | 20 |  | 20 | ㎡ | 30 | 34.3 | 1029 | 5苗以上/丛，49丛/㎡ |
| 257 | 金边阔叶麦冬 | 20 |  | 20 | ㎡ | 20 | 39.2 | 784 | 5苗以上/丛，49丛/㎡ |
| 258 | 书带草 | 15 |  | 15 | ㎡ | 100 | 32 | 3200 | 5苗以上/丛，64丛/㎡ |
| 259 | 书带草镶边 | 15 |  | 15 | m | 100 | 18 | 1800 | 5苗以上/丛，9丛/m |
| 260 | 吉祥草 | 20 |  | 15 | ㎡ | 25 | 51.2 | 1280 | 5苗以上/丛，64丛/㎡ |
| 261 | 矮麦冬 |  |  |  | ㎡ | 30 | 100 | 3000 | 满铺 |
| 262 | 丛生福禄考 | 5-8 |  | 10-15 | ㎡ | 10 | 75 | 750 | 满铺 |
| 263 | 佛甲草 |  |  |  | ㎡ | 15 | 140 | 2100 | 满铺 |
| 264 | 鸭跖草 |  |  |  | ㎡ | 15 | 81 | 1215 | 81株/㎡ |
| 265 | 沿阶草 | 15 |  | 15 | ㎡ | 20 | 56 | 1120 | 5苗以上/丛，49丛/㎡ |
| 266 | 金叶苔草 | 15 |  | 15 | 丛 | 10 | 56 | 560 | 5苗以上/丛，49丛/㎡ |
| 267 | 大叶吴风草 | 25 |  | 30 | ㎡ | 20 | 75 | 1500 | 5苗以上/丛，49丛/㎡ |
| 268 | 沿阶草混大叶吴风草 | 15 |  | 15 | ㎡ | 15 | 75 | 1125 | 81株/㎡，沿阶草80%，大吴风草20% |
| 269 | 沿阶草混石蒜 | 15 |  | 15 | ㎡ | 20 | 70 | 1400 | 81株/㎡，沿阶草70%，石蒜30% |
| 270 | 兰花三七混种石蒜 | 20 |  |  | ㎡ | 30 | 55 | 1650 | 3苗以上/丛，每种各种36丛/㎡ |
| 271 | 书带草混石蒜 | 20 |  |  | ㎡ | 30 | 55 | 1650 | 3苗以上/丛，81丛/㎡，书带草70%，石蒜30% |
| 272 | 书带草混大叶吴风草 | 25 |  |  | ㎡ | 25 | 55 | 1375 | 3苗以上/丛，81丛/㎡，书带草80%，大叶吴风草20% |
| 273 | 百慕大 |  |  |  | ㎡ | 100 | 20 | 2000 | 满铺 |
| 274 | 马尼拉 |  |  |  | ㎡ | 100 | 18 | 1800 | 满铺 |
| 275 | 果岭草 |  |  |  | ㎡ | 100 | 29 | 2900 | 满铺（已混黑麦草籽） |
| 276 | 松南结缕草 |  |  |  | ㎡ | 100 | 27 | 2700 | 满铺 |
| 277 | 中华结缕草 |  |  |  | ㎡ | 50 | 26 | 1300 | 满铺 |
| 278 | 高羊茅 |  |  |  | ㎡ | 50 | 28 | 1400 | 满铺 |
| 279 | 籽播百慕大 |  |  |  | ㎡ | 200 | 12 | 2400 |  |
| 280 | 籽播马尼拉 |  |  |  | ㎡ | 200 | 12 | 2400 |  |
| 281 | 籽播黑麦草 |  |  |  | ㎡ | 200 | 12 | 2400 |  |
| 282 | 大丛南天竹 | 80 |  | 60 | 丛 | 3 | 35 | 105 | 蓬形良好 |
| 283 | 大丛八仙花 | 40 |  | 35 | 株 | 3 | 12 | 36 | 蓬形良好 |
| 284 | 大丛书带草 | 25 |  | 30 | 株 | 3 | 10 | 30 | 蓬形良好 |
| 285 | 大丛金心苔草 | 30 |  | 30 | 株 | 3 | 20 | 60 | 蓬形良好 |
| 286 | 大丛矾根 | 30 |  | 30 | 株 | 3 | 16 | 48 | 蓬形良好 |
| 287 | 黄泥铺设 |  |  |  | m³ | 50 | 50 | 2500 | 厚10cm |
| 288 | 黄沙铺设 |  |  |  | m³ | 20 | 500 | 10000 | 厚3cm |
| 289 | 种植土 |  |  |  | m³ | 25 | 24 | 600 |  |
| 290 | 营养土 |  |  |  | m³ | 10 | 120 | 1200 |  |
| 291 | 挖掘清运建筑垃圾 |  |  |  | m³ | 51 | 80 | 4080 |  |
| 292 | 清表及土方平整 |  |  |  | ㎡ | 1000 | 4 | 4000 |  |
| 293 | 大树钢管支撑 | 胸径20cm及以上大树 |  |  | 副 | 3 | 280 | 840 | 四角支撑，二层横档，四角脚撑，钢管间用扣件链接（包含油漆） |
| 294 | 乔木钢管支撑 | 胸径12—19.9cm及以上乔木 |  |  | 副 | 3 | 200 | 600 |  |
| 295 | 钢管支撑刷油漆 |  |  |  | 副 | 50 | 25 | 1250 |  |
| 296 | 木头支撑刷油漆 |  |  |  | 副 | 100 | 12 | 1200 |  |
| 297 | 景观隔离板（PE材料） |  |  |  | m | 30 | 9 | 270 | 宽10cm |
| 298 | 景观隔离板（PE材料） |  |  |  | m | 20 | 12 | 240 | 宽15cm |
| 299 | 仿真草坪 |  |  |  | ㎡ | 30 | 40 | 1200 | 草高1cm |
| 300 | 仿真草坪 |  |  |  | ㎡ | 20 | 50 | 1000 | 草高2cm |
| 301 | 松鳞 |  |  |  | 50升/包 | 4 | 100 | 400 | 中粒 |
| 302 | 树皮覆盖物 |  |  |  | 50升/包 | 8 | 100 | 800 | 棕红色 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 499849 |  |

| 城区4标养护部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 单位 | 月单价（元/㎡·月或棵·月或盆·月）或次单价（元/棵·次） | 月合价（元） | 养护期限(月) | 合价（元） | 备注 |
| 绿地养护（除果岭草、松南结缕草外 | 76277 | ㎡ | 0.85 | 64835.45 | 24 | 1556050.8 | 一级养护 |
|  | 138758 | ㎡ | 0.7 | 97130.6 | 24 | 2331134.4 | 二级养护 |
|  | 149111 | ㎡ | 0.5 | 74555.5 | 24 | 1789332 | 三级养护 |
| 果岭草、松南结缕草养护 | 2040 | ㎡ | 0.9 | 1836 | 24 | 44064 | 包括每年籽播黑麦草 |
| 卫生保洁 | 101544 | ㎡ | 0.25 | 25386 | 24 | 609264 |  |
| 行道树养护（包括修剪、治虫等） | 1997 | 棵 | 3.6 | 7189.2 | 24 | 172540.8 | 胸径：20㎝以下 |
|  | 1993 | 棵 | 4.5 | 8968.5 | 24 | 215244 | 胸径：20-30㎝（含20CM） |
|  | 2456 | 棵 | 6.7 | 16455.2 | 24 | 394924.8 | 胸径：30㎝以上（含30CM） |
| 盆栽绿化养护 | 80 | 盆或棵 | 10 | 800 | 24 | 19200 | 苏铁、香榧等，包括破损龙缸的更换 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 7131755 |  |

| 城区4标补种部分 单位数量单价（元）合价（元）备注序号. 苗木名称规格（CM）; 高度; 胸径; 蓬形. 1; 香樟; 10; 棵; 3; 450; 1350; 全冠熟苗，移栽4-5年，一级主枝三枝以上，行道树分枝点2.6-4m，树形饱满优美. 2; 香樟; 12; 棵; 4; 650; 2600; 全冠熟苗，移栽4-5年，一级主枝三枝以上，行道树分枝点2.6-4m，树形饱满优美. 3; 香樟; 15; 棵; 8; 1500; 12000; 全冠熟苗，移栽4-5年，一级主枝三枝以上，树形饱满优美. 4; 国槐; 20; 棵; 1; 3800; 3800; 全冠苗、行道树分枝点2.6-4米，保留三级分枝，不得主干截杆苗. 5; 黄金槐; 400-450; 14-16; 250-300; 棵; 2; 1500; 3000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 6; 榉树; 650; 12; 350-400; 棵; 3; 1200; 3600; 全冠苗，保留三级分枝，不得主干截杆苗，枝下高250cm. 7; 榉树; 800; 25; 400-450; 棵; 2; 1680; 3360; 全冠苗，保留三级分枝，不得主干截杆苗，枝下高280cm. 8; 榔榆; 15; 棵; 2; 2500; 5000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 9; 银杏 （实生苗）; 600以上; 15; 350以上; 棵; 2; 1400; 2800; 熟苗，树形优美. 10; 银杏 （嫁接苗）; 500以上; 15; 350以上; 棵; 2; 1300; 2600; 熟苗，树形优美. 11; 银杏（实生精品苗）; 18; 棵; 2; 3000; 6000; 分枝高3-3.5m，主干通直完整，四级分枝以上，宝塔状，全冠种植；修剪时不准打顶、截枝，只能疏枝，疏枝量不得超过整树冠生产量的10%，粗0.5cm以上的小枝不得修剪，同批苗木高度蓬形、分枝高度基本一致，业主将逐棵验收. 12; 大桂花; 500; 450-550; 棵; 2; 4200; 8400; 特选精品，特殊苗木根据照片具体选择. 13; 大叶柳; 12; 株; 2; 625; 1250; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 14; 大叶柳; 20; 棵; 2; 1500; 3000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 15; 香泡; 12; 棵; 2; 2000; 4000; 全冠苗、分枝点150-180cm. 16; 朴树; 12; 棵; 8; 1200; 9600; 全冠熟苗，树形优美. 17; 朴树; 15; 棵; 5; 1960; 9800; 全冠熟苗，树形优美. 18; 朴树; 20; 棵; 2; 4100; 8200; 全冠熟苗，移栽5-6年，一级主枝三枝以上，树形饱满优美. 19; 沙朴; 500以上; 20; 400以上; 棵; 1; 4250; 4250; 全冠熟苗，枝下高250cm以上，树形优美. 20; 沙朴; 600以上; 25; 400以上; 棵; 1; 11000; 11000; 全冠熟苗，枝下高280cm以上，树形优美. 21; 多杆大沙朴; 800-850; 6杆以上，每杆8-10; 550-600; 棵; 1; 12000; 12000; 枝下高280-300cm,全冠，自然树形，树形饱满、优美。. 22; 珊瑚朴; 12; 棵; 10; 1400; 14000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 23; 乌桕; 8; 棵; 4; 300; 1200; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 24; 乌桕; 500以上; 12; 300以上; 棵; 2; 840; 1680; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 25; 乌桕; 700以上; 20; 500以上; 棵; 2; 2700; 5400; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 26; 丛生乌桕; 600-650; 6杆以上，每杆8-10; 450-500; 棵; 1; 5000; 5000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 27; 合欢; 12; 棵; 3; 1150; 3450; 全冠熟苗，移栽5-6年，一级主枝三枝以上，树形饱满优美. 28; 黄山栾树; 10; 棵; 8; 400; 3200; 全冠熟苗，移栽4-5年，一级主枝三枝以上，树形饱满优美，分枝点2.2-2.6m. 29; 黄山栾树; 550以上; 15; 400以上; 棵; 2; 1200; 2400; 全冠熟苗，移栽4-5年，一级主枝三枝以上，树形饱满优美，分枝点2.2-2.6m. 30; 无患子; 600; 10; 350; 棵; 3; 550; 1650; 全冠，分枝点220cm以上自然树形，树形饱满、优美。. 31; 无患子; 15; 棵; 2; 2100; 4200; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 32; 湿地松; 10; 棵; 3; 490; 1470; 全冠熟苗，树形优美. 33; 湿地松; 15; 棵; 2; 1330; 2660; 全冠熟苗，树形优美. 34; 意杨; 6; 棵; 5; 100; 500; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 35; 意杨; 10; 棵; 5; 168; 840; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 36; 鹅掌楸; 12; 棵; 4; 900; 3600; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 37; 水杉; 6; 棵; 10; 120; 1200; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 38; 水杉; 600以上; 12; 180以上; 棵; 5; 392; 1960; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 39; 池杉; 10; 棵; 4; 350; 1400; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 40; 大叶女贞; 15; 棵; 2; 2500; 5000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 41; 法国梧桐; 10; 棵; 10; 392; 3920; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 42; 法国梧桐; 15; 棵; 8; 1200; 9600; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 43; 枫香; 600-650; 12; 350-400; 棵; 4; 900; 3600; 枝下高220-250cm,全冠，自然树形，树形饱满、优美. 44; 枫香; 700-750; 15; 400-450; 棵; 3; 1500; 4500; 枝下高250-280cm,全冠，自然树形，树形饱满、优美. 45; 五角枫; 10; 棵; 3; 1000; 3000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 46; 黄连木; 350-400; 12; 250-300; 棵; 2; 1200; 2400; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 47; 黄连木; 650-700; 20; 450-500; 棵; 1; 4200; 4200; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 48; 垂柳; 10; 棵; 8; 490; 3920; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 49; 垂柳; 15; 棵; 5; 1050; 5250; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 50; 杜英; 15; 棵; 5; 1400; 7000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 51; 广玉兰; 15; 棵; 3; 1120; 3360; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 52; 苦楝; 12; 棵; 2; 800; 1600; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 53; 枫杨; 15; 棵; 2; 1400; 2800; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 54; 乐昌含笑; 12; 棵; 5; 900; 4500; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 55; 石楠; 300-350; 10; 250-300; 株; 4; 800; 3200; 全冠，熟苗，树形优美. 56; 石楠; 400; 15; 350; 株; 2; 1960; 3920; 全冠，熟苗，树形优美. 57; 美国红枫; 400; 12; 300; 株; 2; 1500; 3000; 全冠，熟苗，树形优美（秋火焰）. 58; 白玉兰; 400; 12; 250; 棵; 3; 1400; 4200; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 59; 紫玉兰; 400; 12; 250; 棵; 2; 1500; 3000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 60; 黄玉兰; 400; 15; 250; 棵; 2; 1960; 3920; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 61; 二乔玉兰; 300; 8; 250; 棵; 3; 450; 1350; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 62; 枇杷; 18; 棵; 2; 2520; 5040; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 63; 桔树; D6; 株; 4; 400; 1600; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 64; 胡柚; 300-350; 250-300; 株; 2; 1680; 3360; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 65; 红梅; 300; D10; 250; 株; 2; 1540; 3080; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 66; 腊梅; 300; D8; 250; 株; 3; 700; 2100; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 67; 金桂; 350; D10; 300以上; 株; 2; 1190; 2380; 独杆，全冠熟苗，自然树形，树形饱满、优美. 68; 金桂; 500; D16; 400以上; 株; 1; 3800; 3800; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 69; 丹桂; 350-400; 丛生; 300-350; 株; 2; 2120; 4240; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 70; 银桂; 300; 250以上; 株; 3; 900; 2700; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 71; 四季桂; 350-400; 300以上; 株; 4; 1300; 5200; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 72; 海滨木槿; 120; 100; 株; 10; 168; 1680; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 73; 垂丝海棠; 220; D8; 200; 株; 5; 750; 3750; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 74; 垂丝海棠; 400-450; D12; 250-300; 株; 2; 2240; 4480; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 75; 西府海棠; 350-400; D8-9; 250-300; 株; 4; 700; 2800; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 76; 大叶早樱; D8; 株; 5; 365; 1825; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 77; 大叶早樱; 500; D15; 450; 株; 2; 3100; 6200; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 78; 大叶早樱; 550; D17; 500; 株; 1; 4760; 4760; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 79; 日本晚樱; D8; 株; 5; 368; 1840; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 80; 日本晚樱; 400; D15; 350; 株; 2; 3000; 6000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 81; 日本晚樱; 450; D18; 400; 株; 1; 5880; 5880; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 82; 紫荆; 230; 丛生; 150; 株; 10; 168; 1680; 5杆以上，全冠，自然树形，树形饱满、优美. 83; 紫薇; D6; 株; 15; 140; 2100; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 84; 柿树; 15; 株; 3; 1960; 5880; 保留3级分枝、分枝点120-180cm. 85; 黄栌; 300; 10; 250以上; 株; 2; 1300; 2600; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 86; 鸡爪槭; 300; D8; 250以上; 株; 5; 700; 3500; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 87; 鸡爪槭; 500; D12; 400以上; 株; 2; 2000; 4000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 88; 红枫; 180; D6; 150以上; 株; 5; 308; 1540; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 89; 红枫; 250-300; D10; 250-300; 株; 2; 1680; 3360; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 90; 红枫; 350-400; D15; 350-400; 株; 1; 6500; 6500; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 91; 日本红枫; 280; D8; 250; 株; 3; 800; 2400; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 92; 日本红枫; 350-400; 15; 350-400; 株; 1; 7500; 7500; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 93; 羽毛枫; 250-300; D8; 200-250; 株; 2; 2520; 5040; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 94; 紫叶李; 350; D8; 250; 株; 5; 364; 1820; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 95; 红叶李; D8; 株; 5; 308; 1540; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 96; 花石榴; 250-300; 250-300; 株; 8; 532; 4256; 全冠，丛生，自然树形，树形饱满、优美. 97; 紫叶桃; 250; D8; 200; 株; 4; 475; 1900; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 98; 红叶碧桃; 250-300; D6-7; 200-250; 株; 5; 311; 1555; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 99; 菊花桃; 250-300; D8-9; 250-300; 株; 5; 400; 2000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 100; 菊花桃; 300-350; D10-11; 300-350; 株; 3; 550; 1650; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 101; 龙柱碧桃; 250以上; D8; 150以上; 株; 5; 400; 2000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 102; 龙柱碧桃; 300; D10; 250; 株; 5; 600; 3000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 103; 木绣球; 250; D10; 200; 株; 4; 500; 2000; 全冠，树形饱满、优美. 104; 山茶; 150-180; 100-120; 株; 6; 180; 1080; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 105; 贴梗海棠; 150-200; 150-200; 株; 4; 300; 1200; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 106; 木芙蓉; 120; 100; 丛; 10; 70; 700; 丛生，每丛4主枝以上. 107; 木芙蓉; 180-200; 120-150; 丛; 10; 119; 1190; 丛生，每丛5主枝以上. 108; 夹竹桃; 150; 100; 株; 20; 63; 1260; 每株3主枝以上，9丛/㎡. 109; 夹竹桃; 250-300; 250-300; 株; 10; 300; 3000; 每株3主枝以上，红白花色1:3混合种植. 110; 珊瑚; 120; 株; 30; 10; 300; 修剪后球形完整，优美. 111; 珊瑚; 160; 株; 40; 16; 640; 修剪后球形完整，优美. 112; 珊瑚; 180; 株; 20; 20; 400; 修剪后球形完整，优美. 113; 四季桂 （绿篱）; 200; 100; 株; 30; 70; 2100; 2排，7株/m，梅花种. 114; 紫竹; 250; 杆径2.5-3.5; ㎡; 20; 151; 3020; 9株/㎡，全冠杆径，留竹鞭种植. 115; 孝顺竹; 170; 丛; 15; 28; 420; 丛生，15杆以上/丛，全冠杆径，. 116; 淡竹; 250; D3; 株; 15; 12; 180; 9株/㎡，全冠杆径，留竹鞭种植. 117; 刚竹; D3; 株; 20; 14; 280; 9株/㎡，全冠杆径，留竹鞭种植. 118; 香榧; 200; D8; 株; 3; 1600; 4800; 全冠，熟苗，树形优美. 119; 香榧; 250; D10; 株; 2; 2700; 5400; 全冠，熟苗，树形优美. 120; 红豆杉; D4; 株; 4; 150; 600; 全冠，熟苗，树形优美. 121; 红豆杉; D6; 株; 3; 298; 894; 全冠，熟苗，树形优美. 122; 无刺枸骨球; 80; 80; 株; 5; 82; 410; 修剪后球形完整，优美. 123; 无刺枸骨球; 120; 120; 株; 4; 177; 708; 修剪后球形完整，优美. 124; 火棘球; 100; 80-100; 株; 5; 70; 350; 修剪后球形完整，优美. 125; 红花继木球; 80; 60-80; 株; 10; 70; 700; 修剪后球形完整，优美. 126; 红花继木球; 120; 100-120; 株; 10; 119; 1190; 修剪后球形完整，优美. 127; 红叶石楠球; 100; 80-100; 株; 10; 91; 910; 修剪后球形完整，优美. 128; 红叶石楠球; 120; 100-120; 株; 10; 120; 1200; 修剪后球形完整，优美. 129; 红叶石楠球; 120; 150; 株; 10; 220; 2200; 修剪后球形完整，优美. 130; 含笑球; 80; 80; 株; 8; 84; 672; 修剪后球形完整，优美. 131; 含笑球; 120; 150; 株; 8; 220; 1760; 修剪后球形完整，优美. 132; 海桐球; 100; 80-100; 株; 5; 90; 450; 修剪后球形完整，优美. 133; 海桐球; 120; 150; 株; 5; 220; 1100; 修剪后球形完整，优美. 134; 杜鹃球; 60-80; 70-80; 株; 4; 98; 392; 修剪后球形完整，优美. 135; 茶梅球; 50-60; 60-80; 株; 4; 100; 400; 修剪后球形完整，优美. 136; 茶梅球; 80; 80; 株; 4; 119; 476; 修剪后球形完整，优美. 137; 金边胡颓子; 50; 50-60; 株; 3; 140; 420; 修剪后球形完整，优美. 138; 金边胡颓子; 80; 80; 株; 4; 168; 672; 修剪后球形完整，优美. 139; 金边胡颓子; 100; 120; 株; 4; 364; 1456; 修剪后球形完整，优美. 140; 大叶栀子球; 80; 100-120; 株; 5; 120; 600; 修剪后球形完整，优美. 141; 龙柏球; 100; 100-120; 株; 4; 119; 476; 修剪后球形完整，优美. 142; 水蜡球; 100; 120; 株; 10; 135; 1350; 修剪后球形完整，优美. 143; 龟甲冬青球; 100; 100-120; 株; 5; 180; 900; 修剪后球形完整，优美. 144; 水果蓝; 60; 60; 株; 5; 140; 700; 修剪后球形完整，优美. 145; 银姬小蜡球; 100; 100; 株; 6; 130; 780; 修剪后球形完整，优美. 146; 银姬小蜡球; 150; 120; 株; 6; 200; 1200; 修剪后球形完整，优美. 147; 火焰卫矛球; 120; 100; 株; 3; 200; 600; 修剪后球形完整，优美. 148; 花叶锦带球; 80; 80; 株; 4; 210; 840; 修剪后球形完整，优美. 149; 黄叶栀子球; 100; 120; 株; 4; 220; 880; 修剪后球形完整，优美. 150; 金森女贞球; 80; 100; 株; 8; 130; 1040; 修剪后球形完整，优美. 151; 金森女贞球; 100; 120; 株; 8; 170; 1360; 修剪后球形完整，优美. 152; 亮晶女贞球; 80; 60; 株; 6; 140; 840; 修剪后球形完整，优美. 153; 小丑火棘球; 80; 80; 株; 4; 230; 920; 修剪后球形完整，优美. 154; 醉鱼草; 60-80; 60-80; 株; 20; 15; 300. 155; 湖北十大功劳; 40; 30; ㎡; 20; 56; 1120; 毛球，16株/㎡，株形自然、丰满。. 156; 八仙花; 40; 30; ㎡; 15; 80; 1200; 16株/㎡，株形自然、饱满. 157; 绣球“无尽夏”; 60; M40; 80; 盆; 20; 77; 1540; 容器苗，株形自然、饱满. 158; 南天竹; 60; 40; ㎡; 25; 126; 3150; 36丛/㎡，5枝以上/丛. 159; 火焰南天竹; 40; 200杯; 30; 盆; 20; 15; 300; 容器苗，株形自然、饱满. 160; 八角金盘; 40; 30; ㎡; 15; 85; 1275; 25株/㎡，株形自然、饱满. 161; 八角金盘; 60; 50; ㎡; 20; 120; 2400; 12株/㎡，株形自然、饱满. 162; 熊掌木; 50; 30; ㎡; 20; 80; 1600; 毛球，16株/㎡，株形自然、饱满. 163; 洒金珊瑚; 30; 20; ㎡; 25; 73.5; 1837.5; 49株/㎡，株形自然、饱满. 164; 洒金珊瑚; 60; 50-60; ㎡; 20; 120; 2400; 12株/㎡，株形自然、饱满. 165; 金森女贞; 40; 30; ㎡; 40; 56; 2240; 毛球，16株/㎡，株形饱满. 166; 金森女贞; 30; 20; ㎡; 35; 78.4; 2744; 49株/㎡，株形饱满. 167; 亮晶女贞; 40; 30; ㎡; 25; 56; 1400; 毛球，16株/㎡，株形饱满. 168; 亮晶女贞; 30; 20; ㎡; 30; 78.4; 2352; 49株/㎡，株形饱满. 169; 大叶栀子; 40; 30; ㎡; 20; 56; 1120; 毛球，16株/㎡，株形饱满. 170; 小叶栀子; 25; 20; ㎡; 25; 73.5; 1837.5; 49株/㎡，株形饱满. 171; 红花继木; 30; 20; ㎡; 50; 78.4; 3920; 49株/㎡，株形饱满. 172; 红花继木; 40; 30; ㎡; 50; 56; 2800; 毛球，16株/㎡，株形饱满. 173; 红叶石楠; 30; 20; ㎡; 50; 78.4; 3920; 49株/㎡，株形饱满. 174; 红叶石楠; 40; 30; ㎡; 45; 56; 2520; 毛球，16株/㎡，株形饱满. 175; 海桐; 30; 20; ㎡; 30; 63.7; 1911; 49株/㎡，株形饱满. 176; 海桐; 40; 30; ㎡; 30; 56; 1680; 毛球，16株/m2，株形饱满. 177; 金边黄杨; 30; 15-20; ㎡; 25; 63.7; 1592.5; 49株/㎡，株形饱满. 178; 金边黄杨; 40; 30; ㎡; 25; 64; 1600; 毛球，16株/㎡，株形饱满. 179; 小龙柏; 25; 20; ㎡; 30; 68.6; 2058; 49株/㎡，株形饱满. 180; 茶梅; 30; 15-20; ㎡; 20; 98; 1960; 49株/㎡，株形饱满. 181; 茶梅; 40; 30; ㎡; 25; 80; 2000; 毛球，16株/㎡，株形饱满. 182; 春鹃; 40; 30; ㎡; 30; 64; 1920; 毛球，16株/㎡，株形饱满. 183; 春鹃; 30; 15-20; ㎡; 20; 98; 1960; 49株/㎡，株形饱满. 184; 夏鹃; 30; 15-20; ㎡; 20; 98; 1960; 49株/㎡，株形饱满. 185; 水果蓝; 30; 20; ㎡; 20; 72; 1440; 36株/㎡，株形饱满. 186; 金丝桃; 30; 15-20; ㎡; 30; 75.95; 2278.5; 49株/㎡，株形饱满. 187; 铺地柏; 25; 20; ㎡; 25; 98; 2450; 49株/㎡，株形饱满. 188; 龟甲冬青; 40; 15-20; ㎡; 25; 98; 2450; 49株/㎡，株形饱满. 189; 粉花绣线菊; 30; 15-20; ㎡; 20; 83.2; 1664; 64株/㎡，株形饱满. 190; 水蜡; 30; 20; ㎡; 35; 78.4; 2744; 49株/㎡，株形饱满. 191; 水蜡; 40; 30; ㎡; 35; 56; 1960; 毛球，16株/㎡. 192; 大花六道木; 25-30; 20; ㎡; 30; 63.7; 1911; 49株/㎡，株形饱满. 193; 匍枝亮绿忍冬; 25; 25; ㎡; 20; 88.2; 1764; 49株/㎡，株形饱满. 194; 结香; 50; 50; 株; 10; 15; 150; 株形饱满. 195; 牡丹; 50-60; 40; 株; 10; 25; 250; 株形饱满. 196; 芍药; 50-60; 40; 株; 10; 18; 180; 株形饱满. 197; 喷雪花; 40; 20; 株; 10; 9; 90; 株形饱满. 198; 黄金香柳; 50; 40; 株; 10; 49; 490; 全冠，熟苗，树形优美. 199; 黄金香柳; 120; 60; 株; 10; 91; 910; 全冠，熟苗，树形优美. 200; 彩叶杞柳; 100; 80; 株; 10; 168; 1680; 全冠，熟苗，树形优美. 201; 树状月季; 120; D3; 80; 株; 3; 568; 1704; 冠幅饱满，红色系，独杆、分枝点在90cm以上. 202; 树状月季; 130; D5; 100; 株; 3; 425; 1275; 冠幅饱满，红色系，独杆、分枝点在90cm以上. 203; 丰花月季; 30-35; 20-25; ㎡; 20; 98; 1960; 49株/㎡，株形饱满. 204; 月季“安吉拉”; L60以上; 株; 25; 45; 1125; 藤本月季，3株/m,3年生，180杯以上. 205; 月季“大游行”; L60以上; 株; 25; 45; 1125; 藤本月季，3株/m,3年生，180杯以上. 206; 欧月; 25; 20; 盆; 25; 7; 175; 株形饱满. 207; 彩叶络石（新叶粉红）; L25以上; 15; ㎡; 20; 49; 980; 49丛/㎡，3苗以上/丛. 208; 花叶络石; L25以上; 20; ㎡; 20; 58.8; 1176; 49丛/㎡，3苗以上/丛. 209; 小叶扶芳藤; L25以上; 15; ㎡; 25; 49; 1225; 49丛/㎡，3苗以上/丛. 210; 紫藤; L40以上; D4; 株; 4; 85; 340; 株形自然、优美. 211; 紫藤; L80以上; D7; 株; 3; 425; 1275; 株形自然、优美. 212; 凌霄; L30以上; D2; 株; 3; 100; 300; 株形自然、优美. 213; 常春藤; L30以上; 株; 5; 2; 10; 36丛/㎡，3苗以上/丛. 214; 爬山虎; L30以上; 株; 20; 5; 100; 扦插2年生. 215; 爬山虎; D1; 株; 20; 10; 200. 216; 花叶蔓; L30以上; ㎡; 30; 72; 2160; 36丛/㎡，3苗以上/丛. 217; 云南黄馨; L30以上; 20; 丛; 10; 5; 50; 5枝以上/丛. 218; 金钟花; 60-70; 30-40; 丛; 10; 11.9; 119; 5枝以上/丛. 219; 迎春; 60; 30; 丛; 10; 9.1; 91; 5枝以上/丛. 220; 常夏石竹; 20; 20; ㎡; 20; 78.4; 1568; 49丛/㎡，3苗以上/丛. 221; 朱顶红; 30; 球径>3; ㎡; 20; 122.5; 2450; 容器精品苗，3苗/丛，49丛/㎡. 222; 德国鸢尾; 30; 20; ㎡; 25; 45; 1125; 49丛/㎡，5苗以上/丛. 223; 常绿鸢尾; 30; 20; ㎡; 25; 45; 1125; 49丛/㎡，5苗以上/丛. 224; 大花萱草; 30; 20; ㎡; 30; 49; 1470; 49丛/㎡，5苗以上/丛. 225; 常绿萱草; 20-30; 15-20; ㎡; 30; 49; 1470; 49丛/㎡，5苗以上/丛. 226; 石蒜; 30; 球径>3; ㎡; 20; 53.9; 1078; 49丛/㎡，5苗以上/丛. 227; 紫娇花; 30; 球径>3; 15-20; ㎡; 20; 64; 1280; 64丛/㎡，5苗以上/丛. 228; 葱兰; 32; 球径>3; ㎡; 35; 53.9; 1886.5; 49丛/㎡，5苗以上/丛. 229; 红花酢浆草; 15; 15; ㎡; 40; 49; 1960; 49丛/㎡，3苗以上/丛. 230; 紫叶酢浆草; 15; 15; ㎡; 30; 49; 1470; 49丛/㎡，3苗以上/丛. 231; 玉簪; 25; 20; ㎡; 20; 56; 1120; 5苗以上/丛，16丛/㎡. 232; 花叶玉簪; 25; 20; ㎡; 30; 56; 1680; 5苗以上/丛，16丛/㎡. 233; 一叶兰; 40-45; 30; ㎡; 20; 64.8; 1296; 容器精品苗，3苗以上/丛，36丛/㎡. 234; 花叶美人蕉; 50-60; 30-40; ㎡; 25; 75.6; 1890; 12丛/㎡，5苗以上/丛. 235; 矮生美人蕉; 40; 20; ㎡; 25; 70; 1750; 12丛/㎡，5苗以上/丛. 236; 美人蕉; 100; 30-41; ㎡; 30; 84; 2520; 12丛/㎡，5苗以上/丛. 237; 芭蕉; 150; 株; 10; 100; 1000. 238; 蒲苇; 50-70; 35-40; 丛; 10; 21; 210; 20芽以上/丛，蓬形良好. 239; 芦苇; 160; 丛; 20; 11.2; 224; 5芽以上/丛，蓬形良好. 240; 千屈菜; 40-60; 20; 丛; 10; 28; 280; 水生植物，5芽以上/丛，16丛/㎡，需固定以防水冲. 241; 再力花; 130; 35; 丛; 15; 12; 180. 242; 花叶芦竹; 80; 40; 丛; 15; 11; 165. 243; 水生美人蕉; 120; 40; 丛; 20; 10; 200. 244; 香蒲; 丛; 10; 3; 30. 245; 慈菇; 40; 丛; 10; 3; 30. 246; 水葱; 100; 丛; 10; 3; 30. 247; 旱伞草; 40; 20; 丛; 10; 3; 30. 248; 黄菖蒲; 40; 20; 丛; 15; 5; 75. 249; 金线石菖蒲; 25; 25; 丛; 15; 8; 120. 250; 睡莲; 株; 20; 10; 200; 5芽以上/株，5株/㎡. 251; 荷花; 株; 20; 10; 200; 5芽以上/株，5株/㎡. 252; 柳叶马鞭草; 50; 180杯; 20; ㎡; 15; 147; 2205; 49盆/㎡. 253; 美女樱; 15; 180杯; 25; ㎡; 20; 90; 1800; 36盆/㎡. 254; 草花; 30; 120杯; 20; ㎡; 50; 150; 7500; 100盆/㎡. 255; 兰花三七; 20; 20; ㎡; 40; 44.1; 1764; 5苗以上/丛，49丛/㎡. 256; 阔叶麦冬; 20; 20; ㎡; 40; 34.3; 1372; 5苗以上/丛，49丛/㎡. 257; 金边阔叶麦冬; 20; 20; ㎡; 30; 39.2; 1176; 5苗以上/丛，49丛/㎡. 258; 书带草; 15; 15; ㎡; 100; 32; 3200; 5苗以上/丛，64丛/㎡. 259; 书带草镶边; 15; 15; m; 200; 18; 3600; 5苗以上/丛，9丛/m. 260; 吉祥草; 20; 15; ㎡; 30; 51.2; 1536; 5苗以上/丛，64丛/㎡. 261; 矮麦冬; ㎡; 50; 100; 5000; 满铺. 262; 丛生福禄考; 5-8; 10-15; ㎡; 20; 75; 1500; 满铺. 263; 佛甲草; ㎡; 20; 140; 2800; 满铺. 264; 鸭跖草; ㎡; 10; 81; 810; 81株/㎡. 265; 沿阶草; 15; 15; ㎡; 20; 56; 1120; 5苗以上/丛，49丛/㎡. 266; 金叶苔草; 15; 15; 丛; 10; 56; 560; 5苗以上/丛，49丛/㎡. 267; 大叶吴风草; 25; 30; ㎡; 30; 75; 2250; 5苗以上/丛，49丛/㎡. 268; 沿阶草混大叶吴风草; 15; 15; ㎡; 25; 75; 1875; 81株/㎡，沿阶草80%，大吴风草20%. 269; 沿阶草混石蒜; 15; 15; ㎡; 25; 70; 1750; 81株/㎡，沿阶草70%，石蒜30%. 270; 兰花三七混种石蒜; 20; ㎡; 25; 55; 1375; 3苗以上/丛，每种各种36丛/㎡. 271; 书带草混石蒜; 20; ㎡; 30; 55; 1650; 3苗以上/丛，81丛/㎡，书带草70%，石蒜30%. 272; 书带草混大叶吴风草; 25; ㎡; 30; 55; 1650; 3苗以上/丛，81丛/㎡，书带草80%，大叶吴风草20%. 273; 百慕大; ㎡; 100; 20; 2000; 满铺. 274; 马尼拉; ㎡; 100; 18; 1800; 满铺. 275; 果岭草; ㎡; 100; 29; 2900; 满铺（已混黑麦草籽）. 276; 松南结缕草; ㎡; 50; 27; 1350; 满铺. 277; 中华结缕草; ㎡; 50; 26; 1300; 满铺. 278; 高羊茅; ㎡; 50; 28; 1400; 满铺. 279; 籽播百慕大; ㎡; 150; 12; 1800. 280; 籽播马尼拉; ㎡; 150; 12; 1800. 281; 籽播黑麦草; ㎡; 150; 12; 1800. 282; 大丛南天竹; 80; 60; 丛; 15; 35; 525; 蓬形良好. 283; 大丛八仙花; 40; 35; 株; 10; 12; 120; 蓬形良好. 284; 大丛书带草; 25; 30; 株; 8; 10; 80; 蓬形良好. 285; 大丛金心苔草; 30; 30; 株; 6; 20; 120; 蓬形良好. 286; 大丛矾根; 30; 30; 株; 4; 16; 64; 蓬形良好. 287; 黄泥铺设; m³; 100; 50; 5000; 厚10cm. 288; 黄沙铺设; m³; 30; 250; 7500; 厚3cm. 289; 种植土; m³; 100; 24; 2400. 290; 营养土; m³; 50; 120; 6000. 291; 挖掘清运建筑垃圾; m³; 40; 80; 3200. 292; 清表及土方平整; ㎡; 1000; 4; 4000. 293; 大树钢管支撑; 胸径20cm及以上大树; 副; 40; 280; 11200; 四角支撑，二层横档，四角脚撑，钢管间用扣件链接（包含油漆）. 294; 乔木钢管支撑; 胸径12—19.9cm及以上乔木; 副; 50; 200; 10000. 295; 钢管支撑刷油漆; 副; 100; 25. 2962500; 木头支撑刷油漆; 副; 100; 12; 1200. 297; 景观隔离板（PE材料）; m; 40; 9; 360; 宽10cm. 298; 景观隔离板（PE材料）; m; 30; 12; 360; 宽15cm. 299; 仿真草坪; ㎡; 99; 40; 3960; 草高1cm. 300; 仿真草坪; ㎡; 100; 50; 5000; 草高2cm. 301; 松鳞; 50升/包; 8; 100; 800; 中粒. 302; 树皮覆盖物; 50升/包; 10; 100; 1000; 棕红色. 小计; 713176. 城区4标树木迁移部分明细表. 单位数量单价 (元/株)合价（元）序号; 项目名称. 项目特征（cm）; 常绿乔木（胸径）. 1; 栽植乔木; φ2.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 10; 65; 650. 2; 栽植乔木; φ4.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 10; 100; 1000. 3; 栽植乔木; φ6.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 10; 150; 1500. 4; 栽植乔木; φ8.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 10; 250; 2500. 5; 栽植乔木; φ10.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 10; 450; 4500. 6; 栽植乔木; φ13.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 10; 650; 6500. 7; 栽植乔木; φ16.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 9; 1000; 9000. 8; 栽植乔木; φ19.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 9; 1200; 10800. 9; 栽植乔木; φ29.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 9; 2500; 22500. 10; 栽植乔木; φ34.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 9; 3000; 27000. 11; 栽植乔木; φ39.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 8; 3500; 28000. 12; 栽植乔木; φ45及45以上下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 3; 6500; 19500. 落叶乔木（胸径）. 13; 栽植乔木; φ2.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 10; 65; 650. 14; 栽植乔木; φ4.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 10; 100; 1000. 15; 栽植乔木; φ6.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 10; 150; 1500. 16; 栽植乔木; φ8.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 10; 250; 2500. 17; 栽植乔木; φ10.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 10; 450; 4500. 18; 栽植乔木; φ13.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 8; 650; 5200. 19; 栽植乔木; φ16.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 8; 1000; 8000. 20; 栽植乔木; φ19.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 8; 1200; 9600. 21; 栽植乔木; φ29.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 8; 2500; 20000. 22; 栽植乔木; φ34.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 8; 3000; 24000. 23; 栽植乔木; φ39.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 8; 3500; 28000. 24; 栽植乔木; φ45及45以上乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 草绳绕杆、支撑; 株; 5; 6000; 30000. 乔木（地径）. 25; 栽植乔木; D3.9以内乔木，，起挖、运输5km、种植、养护一年 支撑; 株; 10; 80; 800. 26; 栽植乔木; D5.9以内乔木，，起挖、运输5km、种植、养护一年 支撑; 株; 10; 120; 1200. 27; 栽植乔木; D7.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 支撑; 株; 10; 200; 2000. 28; 栽植乔木; D9.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 支撑; 株; 10; 300; 3000. 29; 栽植乔木; D11.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 支撑; 株; 10; 500; 5000. 30; 栽植乔木; D14.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 支撑; 株; 10; 900; 9000. 31; 栽植乔木; D16.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 支撑; 株; 10; 1100; 11000. 32; 栽植乔木; D24.9以下乔木，起挖、运输5km、种植、养护一年 支撑; 株; 10; 2000; 20000. 花灌木及绿篱（高度））. 33; 栽植灌木; 高度29.9cm以下，密度按36株/m2，起挖、种植、养护一年 运输5km; m2; 10; 28; 280. 34; 栽植灌木; 高度60cm以下，密度按9株/m2，起挖、种植、养护一年 运输5km; m2; 33.35; 18; 600.3. 35; 栽植绿篱; 高度120以下，双排种植，按一米8株考虑（含起挖、种植、养护一年）运输5km; m; 15; 35; 525. 36; 栽植绿篱; 高度150以下，单排种植，按一米6株考虑（含起挖、种植、养护一年）运输5km; m; 15; 48; 720. 37; 灌木球或小乔木（蓬径）. 38; 栽植灌木; 按p80，h50以下，起挖、运输5km、种植、养护一年; 株; 10; 35; 350. 39; 栽植灌木; p120，h100以下，起挖、运输5km、种植、养护一年; 株; 10; 75; 750. 40; 栽植灌木; p200，h150以下，起挖、运输5km、种植、养护一年; 株; 10; 95; 950. 41; 栽植灌木; p299以下，h200以下，起挖、运输5km、种植、养护一年; 株; 10; 200; 2000. 42; 栽植灌木; p300以上，h250以上，起挖、运输5km、种植、养护一年; 株; 10; 380; 3800. 丛生树木或多主杆树木. 43; 栽植乔木; p250以下，起挖、运输5km、种植、养护一年; 株; 15; 550; 8250. 44; 栽植乔木; p350以下，起挖、运输5km、种植、养护一年; 株; 15; 800; 12000. 45; 栽植乔木; p450以下，起挖、运输5km、种植、养护一年; 株; 10; 1200; 12000. 46; 栽植乔木; p450以上，起挖、运输5km、种植、养护一年; 株; 10; 2500; 25000. 死树清理. 47; 栽植乔木; φ17.9以下的死树，清理外运; 株; 10; 100; 1000. 48; 栽植乔木; φ29.9以下的死树，清理外运（暂未考虑运输费）; 株; 15; 700; 10500. 49; 余方弃置; 死树外运，外运5km; m3; 35; 25; 875. 合计; 400000. 说明：1、此表由业主经过市场调查、合理测算制定。2、将根据中标单位的下浮率计算出树木的单棵迁移费作为结算时的固定单价，该固定单价为包括人工、材料、机械、运输、养护、清除死树、税收、管理费等一切费用的综合单价。3、胸径为离地1.3M处的树木直径，地径为离地0.2M处的树木直径。4、树干为独杆，且分枝点大于1.3M的树木，按胸径计算迁移费；树干为独杆，但分枝点小于1.3M的树木，按地径计算迁移费；丛生树木或有多个主干的树木按篷径计算迁移费；分车绿带等起分隔、围合作用的绿化按高度计算迁移费用。. 城区5标养护部分. 项目; 数量; 单位; 月单价（元/㎡·月或棵·月或盆·月）或次单价（元/棵·次）; 月合价（元）; 养护期限（月）; 合价（元）; 备注. 绿地养护（除果岭草、松南结缕草外）; 222540; ㎡; 0.7; 155778; 24; 3738672; 二级养护. 40997; ㎡; 0.5; 20498.5; 24; 491964; 三级养护. 果岭草、松南结缕草养护; 1000; ㎡; 0.9; 900; 24; 21600; 包括每年籽播黑麦草. 卫生保洁; 135787; ㎡; 0.25; 33946.75; 24; 814722. 行道树（包括修剪、治虫等）; 467; 棵; 3.6; 1681.2; 24; 40348.8; 胸径：20㎝以下. 2509; 棵; 4.5; 11290.5; 24; 270972; 胸径：20-30㎝（含20CM）. 964; 棵; 6.7; 6458.8; 24; 155011.2; 胸径：30㎝以上（含30CM）. 盆栽绿化养护; 45; 盆或棵; 10; 450; 24; 10800; 苏铁、香榧等，包括破损龙缸的更换. 小计; 5544090. 城区5标补种部分 序号; 苗木名称; 规格（CM）; 单位; 数量; 单价（元）; 合价（元）; 备注. 高度; 胸径; 蓬形. 1; 香樟; 10; 棵; 3; 450; 1350; 全冠熟苗，移栽4-5年，一级主枝三枝以上，行道树分枝点2.6-4m，树形饱满优美. 2; 香樟; 12; 棵; 2; 650; 1300; 全冠熟苗，移栽4-5年，一级主枝三枝以上，行道树分枝点2.6-4m，树形饱满优美. 3; 香樟; 15; 棵; 5; 1500; 7500; 全冠熟苗，移栽4-5年，一级主枝三枝以上，树形饱满优美. 4; 国槐; 20; 棵; 1; 3800; 3800; 全冠苗、行道树分枝点2.6-4米，保留三级分枝，不得主干截杆苗. 5; 黄金槐; 400-450; 14-16; 250-300; 棵; 2; 1500; 3000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 6; 榉树; 650; 12; 350-400; 棵; 3; 1200; 3600; 全冠苗，保留三级分枝，不得主干截杆苗，枝下高250cm. 7; 榉树; 800; 25; 400-450; 棵; 1; 1680; 1680; 全冠苗，保留三级分枝，不得主干截杆苗，枝下高280cm. 8; 榔榆; 15; 棵; 1; 2500; 2500; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 9; 银杏 （实生苗）; 600以上; 15; 350以上; 棵; 1; 1400; 1400; 熟苗，树形优美. 10; 银杏 （嫁接苗）; 500以上; 15; 350以上; 棵; 1; 1300; 1300; 熟苗，树形优美. 11; 银杏（实生精品苗）; 18; 棵; 1; 3000; 3000; 分枝高3-3.5m，主干通直完整，四级分枝以上，宝塔状，全冠种植；修剪时不准打顶、截枝，只能疏枝，疏枝量不得超过整树冠生产量的10%，粗0.5cm以上的小枝不得修剪，同批苗木高度蓬形、分枝高度基本一致，业主将逐棵验收. 12; 大桂花; 500; 450-550; 棵; 2; 4200; 8400; 特选精品，特殊苗木根据照片具体选择. 13; 大叶柳; 12; 株; 2; 625; 1250; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 14; 大叶柳; 20; 棵; 1; 1500; 1500; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 15; 香泡; 12; 棵; 2; 2000; 4000; 全冠苗、分枝点150-180cm. 16; 朴树; 12; 棵; 3; 1200; 3600; 全冠熟苗，树形优美. 17; 朴树; 15; 棵; 3; 1960; 5880; 全冠熟苗，树形优美. 18; 朴树; 20; 棵; 1; 4100; 4100; 全冠熟苗，移栽5-6年，一级主枝三枝以上，树形饱满优美. 19; 沙朴; 500以上; 20; 400以上; 棵; 1; 4250; 4250; 全冠熟苗，枝下高250cm以上，树形优美. 20; 沙朴; 600以上; 25; 400以上; 棵; 1; 11000; 11000; 全冠熟苗，枝下高280cm以上，树形优美. 21; 多杆大沙朴; 800-850; 6杆以上，每杆8-10; 550-600; 棵; 1; 12000; 12000; 枝下高280-300cm,全冠，自然树形，树形饱满、优美。. 22; 珊瑚朴; 12; 棵; 5; 1400; 7000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 23; 乌桕; 8; 棵; 2; 300; 600; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 24; 乌桕; 500以上; 12; 300以上; 棵; 2; 840; 1680; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 25; 乌桕; 700以上; 20; 500以上; 棵; 1; 2700; 2700; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 26; 丛生乌桕; 600-650; 6杆以上，每杆8-10; 450-500; 棵; 1; 5000; 5000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 27; 合欢; 12; 棵; 2; 1150; 2300; 全冠熟苗，移栽5-6年，一级主枝三枝以上，树形饱满优美. 28; 黄山栾树; 10; 棵; 2; 400; 800; 全冠熟苗，移栽4-5年，一级主枝三枝以上，树形饱满优美，分枝点2.2-2.6m. 29; 黄山栾树; 550以上; 15; 400以上; 棵; 2; 1200; 2400; 全冠熟苗，移栽4-5年，一级主枝三枝以上，树形饱满优美，分枝点2.2-2.6m. 30; 无患子; 600; 10; 350; 棵; 3; 550; 1650; 全冠，分枝点220cm以上自然树形，树形饱满、优美。. 31; 无患子; 15; 棵; 2; 2100; 4200; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 32; 湿地松; 10; 棵; 2; 490; 980; 全冠熟苗，树形优美. 33; 湿地松; 15; 棵; 2; 1330; 2660; 全冠熟苗，树形优美. 34; 意杨; 6; 棵; 5; 100; 500; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 35; 意杨; 10; 棵; 3; 168; 504; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 36; 鹅掌楸; 12; 棵; 3; 900; 2700; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 37; 水杉; 6; 棵; 5; 120; 600; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 38; 水杉; 600以上; 12; 180以上; 棵; 3; 392; 1176; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 39; 池杉; 10; 棵; 3; 350; 1050; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 40; 大叶女贞; 15; 棵; 1; 2500; 2500; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 41; 法国梧桐; 10; 棵; 3; 392; 1176; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 42; 法国梧桐; 15; 棵; 3; 1200; 3600; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 43; 枫香; 600-650; 12; 350-400; 棵; 2; 900; 1800; 枝下高220-250cm,全冠，自然树形，树形饱满、优美. 44; 枫香; 700-750; 15; 400-450; 棵; 2; 1500; 3000; 枝下高250-280cm,全冠，自然树形，树形饱满、优美. 45; 五角枫; 10; 棵; 2; 1000; 2000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 46; 黄连木; 350-400; 12; 250-300; 棵; 1; 1200; 1200; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 47; 黄连木; 650-700; 20; 450-500; 棵; 1; 4200; 4200; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 48; 垂柳; 10; 棵; 8; 490; 3920; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 49; 垂柳; 15; 棵; 8; 1050; 8400; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 50; 杜英; 15; 棵; 5; 1400; 7000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 51; 广玉兰; 15; 棵; 3; 1120; 3360; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 52; 苦楝; 12; 棵; 1; 800; 800; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 53; 枫杨; 15; 棵; 1; 1400; 1400; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 54; 乐昌含笑; 12; 棵; 3; 900; 2700; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 55; 石楠; 300-350; 10; 250-300; 株; 2; 800; 1600; 全冠，熟苗，树形优美. 56; 石楠; 400; 15; 350; 株; 2; 1960; 3920; 全冠，熟苗，树形优美. 57; 美国红枫; 400; 12; 300; 株; 5; 1500; 7500; 全冠，熟苗，树形优美（秋火焰）. 58; 白玉兰; 400; 12; 250; 棵; 3; 1400; 4200; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 59; 紫玉兰; 400; 12; 250; 棵; 3; 1500; 4500; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 60; 黄玉兰; 400; 15; 250; 棵; 3; 1960; 5880; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 61; 二乔玉兰; 300; 8; 250; 棵; 3; 450; 1350; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 62; 枇杷; 18; 棵; 1; 2520; 2520; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 63; 桔树; D6; 株; 2; 400; 800; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 64; 胡柚; 300-350; 250-300; 株; 2; 1680; 3360; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 65; 红梅; 300; D10; 250; 株; 1; 1540; 1540; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 66; 腊梅; 300; D8; 250; 株; 3; 700; 2100; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 67; 金桂; 350; D10; 300以上; 株; 2; 1190; 2380; 独杆，全冠熟苗，自然树形，树形饱满、优美. 68; 金桂; 500; D16; 400以上; 株; 1; 3800; 3800; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 69; 丹桂; 350-400; 丛生; 300-350; 株; 1; 2120; 2120; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 70; 银桂; 300; 250以上; 株; 2; 900; 1800; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 71; 四季桂; 350-400; 300以上; 株; 2; 1300; 2600; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 72; 海滨木槿; 120; 100; 株; 5; 168; 840; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 73; 垂丝海棠; 220; D8; 200; 株; 3; 750; 2250; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 74; 垂丝海棠; 400-450; D12; 250-300; 株; 3; 2240; 6720; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 75; 西府海棠; 350-400; D8-9; 250-300; 株; 3; 700; 2100; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 76; 大叶早樱; D8; 株; 3; 365; 1095; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 77; 大叶早樱; 500; D15; 450; 株; 1; 3100; 3100; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 78; 大叶早樱; 550; D17; 500; 株; 1; 4760; 4760; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 79; 日本晚樱; D8; 株; 5; 368; 1840; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 80; 日本晚樱; 400; D15; 350; 株; 2; 3000; 6000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 81; 日本晚樱; 450; D18; 400; 株; 1; 5880; 5880; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 82; 紫荆; 230; 丛生; 150; 株; 5; 168; 840; 5杆以上，全冠，自然树形，树形饱满、优美. 83; 紫薇; D6; 株; 5; 140; 700; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 84; 柿树; 15; 株; 2; 1960; 3920; 保留3级分枝、分枝点120-180cm. 85; 黄栌; 300; 10; 250以上; 株; 1; 1300; 1300; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 86; 鸡爪槭; 300; D8; 250以上; 株; 3; 700; 2100; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 87; 鸡爪槭; 500; D12; 400以上; 株; 2; 2000; 4000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 88; 红枫; 180; D6; 150以上; 株; 3; 308; 924; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 89; 红枫; 250-300; D10; 250-300; 株; 3; 1680; 5040; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 90; 红枫; 350-400; D15; 350-400; 株; 2; 6500; 13000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 91; 日本红枫; 280; D8; 250; 株; 3; 800; 2400; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 92; 日本红枫; 350-400; 15; 350-400; 株; 2; 7500; 15000; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 93; 羽毛枫; 250-300; D8; 200-250; 株; 2; 2520; 5040; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 94; 紫叶李; 350; D8; 250; 株; 3; 364; 1092; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 95; 红叶李; D8; 株; 3; 308; 924; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 96; 花石榴; 250-300; 250-300; 株; 3; 532; 1596; 全冠，丛生，自然树形，树形饱满、优美. 97; 紫叶桃; 250; D8; 200; 株; 2; 475; 950; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 98; 红叶碧桃; 250-300; D6-7; 200-250; 株; 2; 311; 622; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 99; 菊花桃; 250-300; D8-9; 250-300; 株; 2; 400; 800; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 100; 菊花桃; 300-350; D10-11; 300-350; 株; 2; 550; 1100; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 101; 龙柱碧桃; 250以上; D8; 150以上; 株; 2; 400; 800; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 102; 龙柱碧桃; 300; D10; 250; 株; 2; 600; 1200; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 103; 木绣球; 250; D10; 200; 株; 5; 500; 2500; 全冠，树形饱满、优美. 104; 山茶; 150-180; 100-120; 株; 3; 180; 540; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 105; 贴梗海棠; 150-200; 150-200; 株; 3; 300; 900; 全冠，自然树形，树形饱满、优美. 106; 木芙蓉; 120; 100; 丛; 5; 70; 350; 丛生，每丛4主枝以上. 107; 木芙蓉; 180-200; 120-150; 丛; 8; 119; 952; 丛生，每丛5主枝以上. 108; 夹竹桃; 150; 100; 株; 15; 63; 945; 每株3主枝以上，9丛/㎡. 109; 夹竹桃; 250-300; 250-300; 株; 10; 300; 3000; 每株3主枝以上，红白花色1:3混合种植. 110; 珊瑚; 120; 株; 30; 10; 300; 修剪后球形完整，优美. 111; 珊瑚; 160; 株; 30; 16; 480; 修剪后球形完整，优美. 112; 珊瑚; 180; 株; 25; 20; 500; 修剪后球形完整，优美. 113; 四季桂 （绿篱）; 200; 100; 株; 30; 70; 2100; 2排，7株/m，梅花种. 114; 紫竹; 250; 杆径2.5-3.5; ㎡; 15; 151; 2265; 9株/㎡，全冠杆径，留竹鞭种植. 115; 孝顺竹; 170; 丛; 10; 28; 280; 丛生，15杆以上/丛，全冠杆径，. 116; 淡竹; 250; D3; 株; 15; 12; 180; 9株/㎡，全冠杆径，留竹鞭种植. 117; 刚竹; D3; 株; 15; 14; 210; 9株/㎡，全冠杆径，留竹鞭种植. 118; 香榧; 200; D8; 株; 2; 1600; 3200; 全冠，熟苗，树形优美. 119; 香榧; 250; D10; 株; 1; 2700; 2700; 全冠，熟苗，树形优美. 120; 红豆杉; D4; 株; 3; 150; 450; 全冠，熟苗，树形优美. 121; 红豆杉; D6; 株; 3; 298; 894; 全冠，熟苗，树形优美. 122; 无刺枸骨球; 80; 80; 株; 3; 82; 246; 修剪后球形完整，优美. 123; 无刺枸骨球; 120; 120; 株; 3; 177; 531; 修剪后球形完整，优美. 124; 火棘球; 100; 80-100; 株; 3; 70; 210; 修剪后球形完整，优美. 125; 红花继木球; 80; 60-80; 株; 5; 70; 350; 修剪后球形完整，优美. 126; 红花继木球; 120; 100-120; 株; 5; 119; 595; 修剪后球形完整，优美. 127; 红叶石楠球; 100; 80-100; 株; 5; 91; 455; 修剪后球形完整，优美. 128; 红叶石楠球; 120; 100-120; 株; 5; 120; 600; 修剪后球形完整，优美. 129; 红叶石楠球; 120; 150; 株; 5; 220; 1100; 修剪后球形完整，优美. 130; 含笑球; 80; 80; 株; 3; 84; 252; 修剪后球形完整，优美. 131; 含笑球; 120; 150; 株; 3; 220; 660; 修剪后球形完整，优美. 132; 海桐球; 100; 80-100; 株; 4; 90; 360; 修剪后球形完整，优美. 133; 海桐球; 120; 150; 株; 4; 220; 880; 修剪后球形完整，优美. 134; 杜鹃球; 60-80; 70-80; 株; 3; 98; 294; 修剪后球形完整，优美. 135; 茶梅球; 50-60; 60-80; 株; 3; 100; 300; 修剪后球形完整，优美. 136; 茶梅球; 80; 80; 株; 3; 119; 357; 修剪后球形完整，优美. 137; 金边胡颓子; 50; 50-60; 株; 3; 140; 420; 修剪后球形完整，优美. 138; 金边胡颓子; 80; 80; 株; 3; 168; 504; 修剪后球形完整，优美. 139; 金边胡颓子; 100; 120; 株; 3; 364; 1092; 修剪后球形完整，优美. 140; 大叶栀子球; 80; 100-120; 株; 3; 120; 360; 修剪后球形完整，优美. 141; 龙柏球; 100; 100-120; 株; 2; 119; 238; 修剪后球形完整，优美. 142; 水蜡球; 100; 120; 株; 3; 135; 405; 修剪后球形完整，优美. 143; 龟甲冬青球; 100; 100-120; 株; 2; 180; 360; 修剪后球形完整，优美. 144; 水果蓝; 60; 60; 株; 3; 140; 420; 修剪后球形完整，优美. 145; 银姬小蜡球; 100; 100; 株; 3; 130; 390; 修剪后球形完整，优美. 146; 银姬小蜡球; 150; 120; 株; 3; 200; 600; 修剪后球形完整，优美. 147; 火焰卫矛球; 120; 100; 株; 2; 200; 400; 修剪后球形完整，优美. 148; 花叶锦带球; 80; 80; 株; 2; 210; 420; 修剪后球形完整，优美. 149; 黄叶栀子球; 100; 120; 株; 2; 220; 440; 修剪后球形完整，优美. 150; 金森女贞球; 80; 100; 株; 5; 130; 650; 修剪后球形完整，优美. 151; 金森女贞球; 100; 120; 株; 5; 170; 850; 修剪后球形完整，优美. 152; 亮晶女贞球; 80; 60; 株; 4; 140; 560; 修剪后球形完整，优美. 153; 小丑火棘球; 80; 80; 株; 3; 230; 690; 修剪后球形完整，优美. 154; 醉鱼草; 60-80; 60-80; 株; 10; 15; 150. 155; 湖北十大功劳; 40; 30; ㎡; 15; 56; 840; 毛球，16株/㎡，株形自然、丰满。. 156; 八仙花; 40; 30; ㎡; 20; 80; 1600; 16株/㎡，株形自然、饱满. 157; 绣球“无尽夏”; 60; M40; 80; 盆; 20; 77; 1540; 容器苗，株形自然、饱满. 158; 南天竹; 60; 40; ㎡; 15; 126; 1890; 36丛/㎡，5枝以上/丛. 159; 火焰南天竹; 40; 200杯; 30; 盆; 15; 15; 225; 容器苗，株形自然、饱满. 160; 八角金盘; 40; 30; ㎡; 22; 85; 1870; 25株/㎡，株形自然、饱满. 161; 八角金盘; 60; 50; ㎡; 22; 120; 2640; 12株/㎡，株形自然、饱满. 162; 熊掌木; 50; 30; ㎡; 20; 80; 1600; 毛球，16株/㎡，株形自然、饱满. 163; 洒金珊瑚; 30; 20; ㎡; 25; 73.5; 1837.5; 49株/㎡，株形自然、饱满. 164; 洒金珊瑚; 60; 50-60; ㎡; 20; 120; 2400; 12株/㎡，株形自然、饱满. 165; 金森女贞; 40; 30; ㎡; 30; 56; 1680; 毛球，16株/㎡，株形饱满. 166; 金森女贞; 30; 20; ㎡; 30; 78.4; 2352; 49株/㎡，株形饱满. 167; 亮晶女贞; 40; 30; ㎡; 25; 56; 1400; 毛球，16株/㎡，株形饱满. 168; 亮晶女贞; 30; 20; ㎡; 25; 78.4; 1960; 49株/㎡，株形饱满. 169; 大叶栀子; 40; 30; ㎡; 20; 56; 1120; 毛球，16株/㎡，株形饱满. 170; 小叶栀子; 25; 20; ㎡; 20; 73.5; 1470; 49株/㎡，株形饱满. 171; 红花继木; 30; 20; ㎡; 30; 78.4; 2352; 49株/㎡，株形饱满. 172; 红花继木; 40; 30; ㎡; 30; 56; 1680; 毛球，16株/㎡，株形饱满. 173; 红叶石楠; 30; 20; ㎡; 30; 78.4; 2352; 49株/㎡，株形饱满. 174; 红叶石楠; 40; 30; ㎡; 25; 56; 1400; 毛球，16株/㎡，株形饱满. 175; 海桐; 30; 20; ㎡; 20; 63.7; 1274; 49株/㎡，株形饱满. 176; 海桐; 40; 30; ㎡; 20; 56; 1120; 毛球，16株/m2，株形饱满. 177; 金边黄杨; 30; 15-20; ㎡; 15; 63.7; 955.5; 49株/㎡，株形饱满. 178; 金边黄杨; 40; 30; ㎡; 15; 64; 960; 毛球，16株/㎡，株形饱满. 179; 小龙柏; 25; 20; ㎡; 20; 68.6; 1372; 49株/㎡，株形饱满. 180; 茶梅; 30; 15-20; ㎡; 20; 98; 1960; 49株/㎡，株形饱满. 181; 茶梅; 40; 30; ㎡; 22; 80; 1760; 毛球，16株/㎡，株形饱满. 182; 春鹃; 40; 30; ㎡; 20; 64; 1280; 毛球，16株/㎡，株形饱满. 183; 春鹃; 30; 15-20; ㎡; 20; 98; 1960; 49株/㎡，株形饱满. 184; 夏鹃; 30; 15-20; ㎡; 20; 98; 1960; 49株/㎡，株形饱满. 185; 水果蓝; 30; 20; ㎡; 20; 72; 1440; 36株/㎡，株形饱满. 186; 金丝桃; 30; 15-20; ㎡; 25; 75.95; 1898.75; 49株/㎡，株形饱满. 187; 铺地柏; 25; 20; ㎡; 20; 98; 1960; 49株/㎡，株形饱满. 188; 龟甲冬青; 40; 15-20; ㎡; 20; 98; 1960; 49株/㎡，株形饱满. 189; 粉花绣线菊; 30; 15-20; ㎡; 25; 83.2; 2080; 64株/㎡，株形饱满. 190; 水蜡; 30; 20; ㎡; 25; 78.4; 1960; 49株/㎡，株形饱满. 191; 水蜡; 40; 30; ㎡; 25; 56; 1400; 毛球，16株/㎡. 192; 大花六道木; 25-30; 20; ㎡; 20; 63.7; 1274; 49株/㎡，株形饱满. 193; 匍枝亮绿忍冬; 25; 25; ㎡; 20; 88.2; 1764; 49株/㎡，株形饱满. 194; 结香; 50; 50; 株; 3; 15; 45; 株形饱满. 195; 牡丹; 50-60; 40; 株; 5; 25; 125; 株形饱满. 196; 芍药; 50-60; 40; 株; 5; 18; 90; 株形饱满. 197; 喷雪花; 40; 20; 株; 5; 9; 45; 株形饱满. 198; 黄金香柳; 50; 40; 株; 3; 49; 147; 全冠，熟苗，树形优美. 199; 黄金香柳; 120; 60; 株; 3; 91; 273; 全冠，熟苗，树形优美. 200; 彩叶杞柳; 100; 80; 株; 3; 168; 504; 全冠，熟苗，树形优美. 201; 树状月季; 120; D3; 80; 株; 3; 568; 1704; 冠幅饱满，红色系，独杆、分枝点在90cm以上. 202; 树状月季; 130; D5; 100; 株; 3; 425; 1275; 冠幅饱满，红色系，独杆、分枝点在90cm以上. 203; 丰花月季; 30-35; 20-25; ㎡; 20; 98; 1960; 49株/㎡，株形饱满. 204; 月季“安吉拉”; L60以上; 株; 5; 45; 225; 藤本月季，3株/m,3年生，180杯以上. 205; 月季“大游行”; L60以上; 株; 5; 45; 225; 藤本月季，3株/m,3年生，180杯以上. 206; 欧月; 25; 20; 盆; 5; 7; 35; 株形饱满. 207; 彩叶络石（新叶粉红）; L25以上; 15; ㎡; 14; 49; 686; 49丛/㎡，3苗以上/丛. 208; 花叶络石; L25以上; 20; ㎡; 15; 58.8; 882; 49丛/㎡，3苗以上/丛. 209; 小叶扶芳藤; L25以上; 15; ㎡; 15; 49; 735; 49丛/㎡，3苗以上/丛. 210; 紫藤; L40以上; D4; 株; 15; 85; 1275; 株形自然、优美. 211; 紫藤; L80以上; D7; 株; 2; 425; 850; 株形自然、优美. 212; 凌霄; L30以上; D2; 株; 3; 100; 300; 株形自然、优美. 213; 常春藤; L30以上; 株; 15; 2; 30; 36丛/㎡，3苗以上/丛. 214; 爬山虎; L30以上; 株; 20; 5; 100; 扦插2年生. 215; 爬山虎; D1; 株; 20; 10; 200. 216; 花叶蔓; L30以上; ㎡; 15; 72; 1080; 36丛/㎡，3苗以上/丛. 217; 云南黄馨; L30以上; 20; 丛; 20; 5; 100; 5枝以上/丛. 218; 金钟花; 60-70; 30-40; 丛; 15; 11.9; 178.5; 5枝以上/丛. 219; 迎春; 60; 30; 丛; 20; 9.1; 182; 5枝以上/丛. 220; 常夏石竹; 20; 20; ㎡; 20; 78.4; 1568; 49丛/㎡，3苗以上/丛. 221; 朱顶红; 30; 球径>3; ㎡; 15; 122.5; 1837.5; 容器精品苗，3苗/丛，49丛/㎡. 222; 德国鸢尾; 30; 20; ㎡; 20; 45; 900; 49丛/㎡，5苗以上/丛. 223; 常绿鸢尾; 30; 20; ㎡; 20; 45; 900; 49丛/㎡，5苗以上/丛. 224; 大花萱草; 30; 20; ㎡; 15; 49; 735; 49丛/㎡，5苗以上/丛. 225; 常绿萱草; 20-30; 15-20; ㎡; 15; 49; 735; 49丛/㎡，5苗以上/丛. 226; 石蒜; 30; 球径>3; ㎡; 20; 53.9; 1078; 49丛/㎡，5苗以上/丛. 227; 紫娇花; 30; 球径>3; 15-20; ㎡; 10; 64; 640; 64丛/㎡，5苗以上/丛. 228; 葱兰; 32; 球径>3; ㎡; 15; 53.9; 808.5; 49丛/㎡，5苗以上/丛. 229; 红花酢浆草; 15; 15; ㎡; 50; 49; 2450; 49丛/㎡，3苗以上/丛. 230; 紫叶酢浆草; 15; 15; ㎡; 50; 49; 2450; 49丛/㎡，3苗以上/丛. 231; 玉簪; 25; 20; ㎡; 15; 56; 840; 5苗以上/丛，16丛/㎡. 232; 花叶玉簪; 25; 20; ㎡; 15; 56; 840; 5苗以上/丛，16丛/㎡. 233; 一叶兰; 40-45; 30; ㎡; 20; 64.8; 1296; 容器精品苗，3苗以上/丛，36丛/㎡. 234; 花叶美人蕉; 50-60; 30-40; ㎡; 20; 75.6; 1512; 12丛/㎡，5苗以上/丛. 235; 矮生美人蕉; 40; 20; ㎡; 20; 70; 1400; 12丛/㎡，5苗以上/丛. 236; 美人蕉; 100; 30-41; ㎡; 20; 84; 1680; 12丛/㎡，5苗以上/丛. 237; 芭蕉; 150; 株; 10; 100; 1000. 238; 蒲苇; 50-70; 35-40; 丛; 8; 21; 168; 20芽以上/丛，蓬形良好. 239; 芦苇; 160; 丛; 10; 11.2; 112; 5芽以上/丛，蓬形良好. 240; 千屈菜; 40-60; 20; 丛; 10; 28; 280; 水生植物，5芽以上/丛，16丛/㎡，需固定以防水冲. 241; 再力花; 130; 35; 丛; 10; 12; 120. 242; 花叶芦竹; 80; 40; 丛; 10; 11; 110. 243; 水生美人蕉; 120; 40; 丛; 10; 10; 100. 244; 香蒲; 丛; 9; 3; 27. 245; 慈菇; 40; 丛; 10; 3; 30. 246; 水葱; 100; 丛; 10; 3; 30. 247; 旱伞草; 40; 20; 丛; 10; 3; 30. 248; 黄菖蒲; 40; 20; 丛; 10; 5; 50. 249; 金线石菖蒲; 25; 25; 丛; 10; 8; 80. 250; 睡莲; 株; 10; 10; 100; 5芽以上/株，5株/㎡. 251; 荷花; 株; 10; 10; 100; 5芽以上/株，5株/㎡. 252; 柳叶马鞭草; 50; 180杯; 20; ㎡; 25; 147; 3675; 49盆/㎡. 253; 美女樱; 15; 180杯; 25; ㎡; 20; 90; 1800; 36盆/㎡. 254; 草花; 30; 120杯; 20; ㎡; 40; 150; 6000; 100盆/㎡. 255; 兰花三七; 20; 20; ㎡; 25; 44.1; 1102.5; 5苗以上/丛，49丛/㎡. 256; 阔叶麦冬; 20; 20; ㎡; 20; 34.3; 686; 5苗以上/丛，49丛/㎡. 257; 金边阔叶麦冬; 20; 20; ㎡; 20; 39.2; 784; 5苗以上/丛，49丛/㎡. 258; 书带草; 15; 15; ㎡; 100; 32; 3200; 5苗以上/丛，64丛/㎡. 259; 书带草镶边; 15; 15; m; 100; 18; 1800; 5苗以上/丛，9丛/m. 260; 吉祥草; 20; 15; ㎡; 30; 51.2; 1536; 5苗以上/丛，64丛/㎡. 261; 矮麦冬; ㎡; 30; 100; 3000; 满铺. 262; 丛生福禄考; 5-8; 10-15; ㎡; 15; 75; 1125; 满铺. 263; 佛甲草; ㎡; 15; 140; 2100; 满铺. 264; 鸭跖草; ㎡; 15; 81; 1215; 81株/㎡. 265; 沿阶草; 15; 15; ㎡; 15; 56; 840; 5苗以上/丛，49丛/㎡. 266; 金叶苔草; 15; 15; 丛; 10; 56; 560; 5苗以上/丛，49丛/㎡. 267; 大叶吴风草; 25; 30; ㎡; 20; 75; 1500; 5苗以上/丛，49丛/㎡. 268; 沿阶草混大叶吴风草; 15; 15; ㎡; 20; 75; 1500; 81株/㎡，沿阶草80%，大吴风草20%. 269; 沿阶草混石蒜; 15; 15; ㎡; 20; 70; 1400; 81株/㎡，沿阶草70%，石蒜30%. 270; 兰花三七混种石蒜; 20; ㎡; 25; 55; 1375; 3苗以上/丛，每种各种36丛/㎡. 271; 书带草混石蒜; 20; ㎡; 25; 55; 1375; 3苗以上/丛，81丛/㎡，书带草70%，石蒜30%. 272; 书带草混大叶吴风草; 25; ㎡; 25; 55; 1375; 3苗以上/丛，81丛/㎡，书带草80%，大叶吴风草20%. 273; 百慕大; ㎡; 70; 20; 1400; 满铺. 274; 马尼拉; ㎡; 70; 18; 1260; 满铺. 275; 果岭草; ㎡; 50; 29; 1450; 满铺（已混黑麦草籽）. 276; 松南结缕草; ㎡; 50; 27; 1350; 满铺. 277; 中华结缕草; ㎡; 40; 26; 1040; 满铺. 278; 高羊茅; ㎡; 20; 28; 560; 满铺. 279; 籽播百慕大; ㎡; 50; 12; 600. 280; 籽播马尼拉; ㎡; 50; 12; 600. 281; 籽播黑麦草; ㎡; 50; 12; 600. 282; 大丛南天竹; 80; 60; 丛; 5; 35; 175; 蓬形良好. 283; 大丛八仙花; 40; 35; 株; 4; 12; 48; 蓬形良好. 284; 大丛书带草; 25; 30; 株; 2; 10; 20; 蓬形良好. 285; 大丛金心苔草; 30; 30; 株; 5; 20; 100; 蓬形良好. 286; 大丛矾根; 30; 30; 株; 3; 16; 48; 蓬形良好. 287; 黄泥铺设; m³; 40; 50; 2000; 厚10cm. 288; 黄沙铺设; m³; 30; 250; 7500; 厚3cm. 289; 种植土; m³; 80; 24; 1920. 290; 营养土; m³; 40; 120; 4800. 291; 挖掘清运建筑垃圾; m³; 30; 80; 2400. 292; 清表及土方平整; ㎡; 1000; 4; 4000. 293; 大树钢管支撑; 胸径20cm及以上大树; 副; 20; 280; 5600; 四角支撑，二层横档，四角脚撑，钢管间用扣件链接（包含油漆）. 294; 乔木钢管支撑; 胸径12—19.9cm及以上乔木; 副; 30; 200; 6000. 295; 钢管支撑刷油漆; 副; 100; 25; 2500. 296; 木头支撑刷油漆; 副; 100; 12; 1200. 297; 景观隔离板（PE材料）; m; 30; 9; 270; 宽10cm. 298; 景观隔离板（PE材料）; m; 30; 12; 360; 宽15cm. 299; 仿真草坪; ㎡; 50; 40; 2000; 草高1cm. 300; 仿真草坪; ㎡; 50; 50; 2500; 草高2cm. 301; 松鳞; 50升/包; 8; 100; 800; 中粒. 302; 树皮覆盖物; 50升/包; 8; 100; 800; 棕红色. 小计; 554409. ## 附件十：应急人员、机械设备、物资表 |
| --- |
|  | 人员、机械设备、物质名称 | 数量 | 备注 |  |
|  | 应急养护人员 | 不少于4人 |  |  |
|  | 货车 | 不少于1辆 | 配司机1名 |  |
|  | 维护牌 | 10块 | 标识（园林应急） |  |
|  | 草绳 | 2捆 |  |  |
|  | 快速支撑 | 10副 |  |  |
|  | 警示锥（牌） | 10个 |  |  |
|  | 撬棍 | 2根 |  |  |
|  | 羊角 | 2个 |  |  |
|  | 油锯 | 2把 |  |  |
|  | 老虎钳 | 2把 |  |  |
|  | 铁丝 | 2卷 |  |  |
|  | 汽油 | 2桶 |  |  |
|  | 电筒 | 4只 |  |  |
|  | 反光背心 | 按标段人员配备到位，并有适当数量备用 | 样式统一 |  |
|  | 雨衣、雨鞋 | 按标段人员配备到位，并有适当数量备用 | 样式统一 |  |
|  | 铁锹 | 4把 |  |  |
|  | 锄头 | 4把 |  |  |
|  | 手锯 | 6把 |  |  |
|  | 铁钳 | 2把 |  |  |

- 附件十一：维护牌样式