ZD14-02C地块现场垃圾应急处置工程采购项目

（采购编号：绍柯采[2020]1047号）

采

购

文

件

采购人：   绍兴市柯桥区齐贤街道办事处   (盖章)

采购代理机构：绍兴市柯桥区公共资源交易中心

浙江中樾工程管理有限公司 （盖章）

2020年4月

目   录

关于ZD14-02C地块现场垃圾应急处置工程采购项目的采购公告	3

一、前附表	6

二、供应商须知	8

三、供应商应当提交的资格（资信）证明文件	11

四、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式	11

五、采购项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等	12

六、合同主要条款及合同签订方式	15

七、交货和提供服务的时间	17

八、评标方法、评标标准和废标条款	17

九、投标截止时间、开标时间及地点	20

十、其他事项	20

附件一：投标函	21

附件二：法定代表人授权书	23

附件三：开标一览表（报价表）	24

附件四：投标技术方案	25

附件五：投标承诺书	26

附件六：投标提问书	27

附件七：答疑纪要	28

附件八：评标办法	29

# 关于ZD14-02C地块现场垃圾应急处置工程采购项目的采购公告

公告时间： 2020 年 5 月 14 日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定， 绍兴市柯桥区齐贤街道办事处 委托 绍兴市柯桥区公共资源交易中心、浙江中樾工程管理有限公司，就  ZD14-02C地块现场垃圾应急处置工程采购项目 采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、采购项目编号:    绍柯采[2020]1047号

二、采购项目名称：   ZD14-02C地块现场垃圾应急处置工程采购项目

三、采购项目组织类型：     政府集中采购

四、采购项目概况（包括内容、用途、数量、简要技术要求等）：

本次采购内容为ZD14-02C地块现场垃圾应急处置工程项目。本项目主要包括地块范围内的垃圾起挖、初分，运输至中转站分拣，处置等工作。地块内垃圾及混合土的总量约为80000吨。本项目采购预算价约3580万元，上限价为3560万元。

五、投标供应商资格要求：

①符合政府采购法第二十二条之规定；

②未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

③具有本项目实施能力的独立法人，营业执照经营范围至少包含生活垃圾清运、一般固废处置、污泥清运、固体废物污染治理、环保工程、市政公用工程等内容中的一项；

④本次招标 不接受 联合体投标。

六、采购文件的获取的时间和方式：

自公告之日起至 2020 年 5 月 21 日16：00时截止，由供应商自行在浙江政府采购云平台下载，网址http://www.zcygov.cn/。

采购文件获取截止时间后至投标截止时间前，潜在投标供应商提出要求获取采购文件的，可允许其获取，但该供应商如对采购文件有疑问的，应在采购文件载明的投标提问截止时间前以传真、电子邮件等形式提出，逾期提出的，采购人有权不予受理、答复。

七、报名的时间和方式：

本项目实行网上报名，不接受现场报名。参加本项目投标的供应商应在投标截至时间之前完成网上在线报名 ，网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。未报名投标人的投标文件（如以联合体形式参加政府采购活动的，需联合体牵头人报名）将被拒绝。《供应商网上报名操作指南》网址：浙江政府采购网，位置：“首页-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/quote/2017-05-25/6708.html?_=2020-02-17%2003:02:20）。

八、投标与开标注意事项：

8.1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

8.2.标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2020-05-27/12945.html）。完成CA数字证书办理预计半个月左右，建议各投标人抓紧时间办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

8.3.投标文件制作：

8.3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

8.3.2投标人通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2020-05-27/12946.html），投标文件制作具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

九、投标截止时间及要求： 2020 年 6 月 4 日 上 午 09 时 30  分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

十、开标时间及地点： 2020 年 6 月 4 日 上 午 09 时30 分整在绍兴市柯桥区华齐路1066号三楼 2 号交易室开标。

开标时间后1小时内（2020年6月4日10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年6月4日 10:30前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

十一、投标保证金：无

十二、招标公告发布：http://www.zjzfcg.gov.cn。

十三、本项目公告期限：本公告发布之日起五个工作日。

十四、质疑和投诉：供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子邮件的形式向采购人提出质疑，采购人以电子邮件的形式对供应商进行质疑回复。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

十五、其他事项：

1、供应商注册：参与绍兴市柯桥区政府采购活动的投标人，必须注册并登记加入浙江省政府采购供应商库。供应商可通过浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或浙江政采云平台（http://www.zcy.gov.cn/）进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。

2、本招标文件所涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

联系方式

采购人名称：       绍兴市柯桥区齐贤街道办事处

详细地点：       绍兴市柯桥区齐贤街道办事处

联 系 人：              陈先生

联系电话：           0575-85520058

传    真：                  /

采购代理机构名称： 绍兴市柯桥区公共资源交易中心、浙江中樾工程管理有限公司

详细地点：    绍兴市柯桥区恒美大厦A区19楼

联 系 人：            石烽

联系电话：      15606751387

传    真：   0575-89974681

电子邮箱：   408389156qq.com

# 一、前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 1.采购项目名称： ZD14-02C地块现场垃圾应急处置工程采购项目 2.采购项目内容： 本次采购内容为ZD14-02C地块现场垃圾应急处置工程项目。本项目主要包括地块范围内的垃圾起挖、初分，运输至中转站分拣，处置等工作。地块内垃圾及混合土的总量约为80000吨。 3.采购预算价： 约3580万元。 4.采购项目交货地点： 绍兴市柯桥区齐贤街道办事处 |
| 2 | 资金来源：财政 |
| 3 | 投标资格：①符合政府采购法第二十二条之规定；②未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；③具有本项目实施能力的独立法人，营业执照经营范围至少包含生活垃圾清运、一般固废处置、污泥清运、固体废物污染治理、环保工程、市政公用工程等内容中的一项；④本次招标 不接受 联合体投标。 |
| 4 | 投标有效期：90天（日历天数）（从投标截止之日算起） |
| 5 | 投标保证金：无。 |
| 6 | 合同履约保证金金额为：合同价的5%。 |
| 7 | 质量要求：合格 |
| 8 | 现场勘察： 自行踏勘 |
| 9 | 服务期限：120天。 |
| 10 | 采购文件的获取：自公告之日起至 2020年5月21日16：00时截止，由供应商自行在网上下载。 |
| 11 | 投标供应商提出问题的截止时间：2020 年5月22日 16：00 时前按《采购公告》中的地址以传真、电子邮件等形式通知采购代理机构。注明：投标提问书中需写明投标供应商名称（盖公章）、联系人、联系电话。 |
| 12 | 采购人澄清（答疑）和修改的时间：2020 年5月25日16：00时前在浙江省政府采购网网上回复。 |
| 13 | 投标文件份数：本项目实行网上投标，供应商应准备电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。 注明：供应商需自行准备电脑和制作标书的CA锁。 |
| 14 | 投标截止时间及要求： 2020 年 6 月 4 日 上 午 09 时 30 分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。 |
| 15 | 开标时间及地点： 2020 年 6 月 4 日 上 午 09 时 30 分整在绍兴市柯桥区华齐路1066号三楼 2 号交易室开标。 |
| 16 | 其他需说明的内容： 1、开标时间后1小时内（2020年6月4日10:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2020年6月4日 10:30前）无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。 2、本招标文件所涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人的签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 17 | 解释：凡涉及本次采购文件的解释权属于采购人。 |
| 18 | 监管机构：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室，联系电话：0575-84130780 |
| 19 | 本项目设上限价，本次采购的上限价为 3560万元；超过上限价的，作无效标处理。 |

# 二、供应商须知

2.1采购方式：公开招标。

2.2合格的供应商

凡符合前附表第3项要求，有生产（或供应）、服务能力的国内企业，在国内注册的外国独资或中外合资、合作企业，符合并承认和履行采购文件中的各项规定者，均可参加投标。

2.3联合投标

2.3.1不接受联合体投标。

2.4采购文件的澄清（答疑）和修改

2.4.1供应商在获得采购文件后，如有疑问，须按前附表的时间要求，以传真、电子邮件等形式通知采购人，除非采购人认为确有必要澄清、答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在规定的时间后的任何澄清要求。

2.4.2对在前附表规定时间前收到的疑问，采购人应在答疑回复截止时间之前，对供应商提出的问题予以澄清、答复；或者在投标截止前的任何时候，采购人需要对采购文件进行补充或修改的，招标人将会通过“浙江省政府采购网”以澄清或修改公告形式发布。为使供应商在编制投标文件时把修改或补充通知内容考虑进去，采购人可以酌情延长递交投标文件的截止时间，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。

2.4.3澄清或修改公告的内容为采购文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

2.5现场勘察

2.5.1为使投标供应商对本采购项目情况有所了解，供应商自行组织对项目所在场地及周围环境进行现场勘察，以便获取由投标供应商自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察所发生的费用由投标供应商自行承担。

2.5.2现场勘察完毕，将认为供应商已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

2.5.3在现场勘察过程中，供应商应承担在此期间所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责，如由此导致采购人承担责任的，采购人有权向该供应商行使追偿权。

2.6采购文件作为报价、评标、定标、签订供货（含安装调试）合同的依据。如有异议，应在招标答疑时提出。否则，将视作认同。

2.7供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照采购文件要求提交全部资料或者投标文件，没有对采购文件作出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

2.8投标文件的组成与编制

投标文件由资格（资信）证明文件、商务技术标、价格标共三部分组成。资格（资信）证明文件按第三章节顺序编制，其他应包括下列内容并按以下顺序编制：

2.8.1商务技术标：

2.8.1.1投标函（附件一）；

2.8.1.2投标技术方案（附件四）；

2.8.1.3投标承诺书（附件五）：

2.8.1.4供应商认为需要提供的其它文件，包括优惠条件等；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一，商务技术标中不得出现投标报价。

2.8.1.5招标文件评审办法中涉及的其他资料、材料（如有）。

2.8.2价格标

2.8.2.1开标一览表（报价表）（附件三）；

2.8.3投标文件的形式：投标文件分为电子投标文件。

电子投标文件投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

本招标文件所涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人的签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

2.9供应商必须使用采购文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展（见附件及附表）。采购文件中未提供的表格格式，供应商可以自拟。

2.10 投标有效期

2.10.1投标有效期详见前附表第4项。

2.10.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，经采购管理机构核准，采购人可以用在浙江省政府采购网上发布形式向供应商提出延长有效期的要求。供应商需以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不失去他的投标保证金。同意延长投标有效期的供应商，不需要也不允许修改他的标书，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本标书关于投标保证金的退还与否的规定仍然适用。

2.11投标文件的修改与撤回

2.11.1供应商递交投标文件以后，可以在投标文件递交截止时间前，修改或撤回其投标文件。

2.11.2在投标文件递交截止时间后，不能更改投标文件。

2.11.3在投标文件递交截止时间起至标书中规定的投标有效日期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回投标文件，否则其投标保证金将不予以退还。

2.12投标文件的澄清

2.12.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以个别地要求供应商澄清其投标文件，包括单价分析表，但不接受供应商任何主动的澄清、说明或辩解。有关澄清的答复，应在（1小时内）发送至邮箱（408389156@qq.com）并应有法定代表人或其委托代理人的签字或盖章，但不允许更改投标文件中的价格或实质性内容。

2.12.2供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分。

2.13 投标文件符合性的确定

2.13.1实质上符合要求的投标文件，应该与采购文件的全部条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对采购项目的范围、质量、项目的实施与运用产生重大的影响，并对其他按合理价格提交了实质上符合要求的投标文件的供应商的竞争地位，产生不公正的影响。

2.13.2如果投标文件实质上不符合采购文件的要求，其投标文件将被予以拒绝，并且不允许供应商通过修正或撤消其重大差异或保留使之符合要求。

2.14错误的修正

2.14.1确定中标候选人前（评标过程中）的修正方法：

评标委员会应对确定为实质上符合要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正此类错误的原则如下：

2.14.1.1同一产品出现两种以上不同价格时，取其低的报价核算；

2.14.1.2如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2.14.1.3当单价与数量的乘积之总和同总额之间不一致时，应以标出的单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的总额为准，并修改单价。

2.14.2确定中标候选人后的修正方法：

2.14.2.1同一产品出现两种以上不同价格时，取其低的报价核算；

2.14.2.2如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2.14.2.3合价之和与总报价不一致时，以总报价为准，按总报价占调整前的合价之和的比例调整合价，并修改单价；

2.14.2.4当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并修改单价。

2.14.3评标期间，评标委员会不接受任何投标供应商主动提出的对投标报价及单价、合价的调整。

2.14.4投标文件报价，开标时，开标一览表（报价表）的总价与投标报价明细表的总价不一致时，以开标一览表（报价表）的总价为准；大写与小写不一致的以大写为准。

2.14.5按以上原则进行错误修正，调整投标文件的投标报价，经供应商确认后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。若投标供应商不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝且其投标保证金不予以退还。

2.15 投标费用

供应商应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 三、供应商应当提交的资格（资信）证明文件

开标时，由采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

3.1资格、资信证明文件包括下列内容：

3.1.1营业执照副本复印件(需盖投标供应商公章)；

3.1.2法定代表人的身份证复印件(需盖投标供应商公章)；

3.1.3法定代表人授权书（附件二）；

3.1.4全权代表身份证复印件(需盖投标供应商公章)；

# 四、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金交纳方式

4.1投标报价及相关要求：

4.1.1本次采购以人民币报价，供应商的报价（合价）应包括因承包本次采购项目供货所需的人员工资、福利、设备、工具、基建、临时设施、安全与文明施工措施、场地租赁、利润、税金、保险及不可预见费用等一切费用。

4.1.2供应商的报价必须是本标书所要求的全部项目投标价的总和，并以供应商在投标报价清单中提供的单价及总额价为依据。

4.1.3各细目单价应报综合单价，包括与本项目相关的一切费用。

4.1.4供应商必须填报各项目单项的价款，今后采购量如有增减，其总价款则按实以单项价款调整。

4.1.5开标一览表（报价表）中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。每个投标供应商只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4.1.6 开标一览表（报价表）中不得漏填项目，否则当实施合同时供应商没有填入单价与金额的项目，将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中。

4.1.7 开标一览表（报价表）需加盖投标供应商公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4.2开标一览表（报价表）按采购人提供的格式要求填写（格式附后，格式不得随意变动，变动者为无效）。

4.3 投标文件的编写

供应商应仔细阅读采购文件，了解采购文件的要求。在完全了解采购货物的技术规范和要求以及商务条件后，编制投标文件。

4.4投标保证金：

4.4.1参加投标的供应商投标保证金金额及交纳时间详见招标公告及前附表第5项。

4.4.2履约保证金金额详见前附表第6项。

4.4.3 履约保证金在合同签订时交纳，履行合同完毕后7个工作日内予以退还（不计息）。

# 五、采购项目的技术规格、要求和数量，包括附件、图纸等

5.1项目概况：

本次采购内容为ZD14-02C地块现场垃圾应急处置工程项目。本项目主要包括地块范围内的垃圾起挖、初分，运输至中转站分拣，处置等工作。地块内垃圾及混合土的总量约为80000吨。本项目采购预算价约3580万元，上限价为3560万元。

5.2服务要求、服务范围：

5.2.1垃圾处理的类别及数量

| 类别 | 暂定方量（吨） |
| --- | --- |
| 垃圾及混合土开挖、初分（初步剔除泥土）、清运， | 80000 |
| 分 拣 | 80000 |
| 可燃轻质物外运焚烧（含不符合填埋要求的其它垃圾） | 35000 |
| 无污染废土外运填埋 | 45000 |

以上数据均为预估数量，结算时按实际过磅数量为准，不得超过估算工程量10%，否则不予计量。

5.2.2垃圾处理方式及要求

5.2.2.1垃圾处理方式采用现场开挖→初分→转运至中转场地→分选→分类处置（电厂焚烧、填埋或其他方式）。要求中转场地选址在柯桥区内，选择焚烧电厂（水泥窑）不允许在浙江省外，现场垃圾要求合法合规、安全有序开挖和清运。

5.2.2.2开挖时须初步剔除土垃圾周边和混杂在垃圾中的大块泥土后再装车称重转运。开挖与初分时须服从业主与监理现场监管，若泥土含量过大，须返工剔除泥土再装车。

5.2.2.3分拣按照可燃物、可填埋物（废土）、有毒有害物（废旧电池、油漆桶等）分类分拣处置，对分拣后的可填埋物（废土）须委托第三方进行检测，依据检测结果合法合规在限定时间内完成处置。

5.2.2.4对分拣过程中发现的有毒有害物（废旧电池、油漆桶等）要另行收集合法合规处置，工程量计入可燃轻质物焚烧类。

5.2.2.5所有可焚烧垃圾或者需填埋等方式处置的废土等，需在限定时间内完成，否则要予以扣除违约金。

5.2.2.6ZD14-02C地块产生的污水及中转站的污水须按要求接入相应的污水网管，不得随意排放。

5.2.2.7垃圾中转站内垃圾分拣采用机械配合人工方式分拣，分拣后的垃圾须符合相关要求，分拣后的各类焚烧垃圾中不得含有泥土，须服从业主和监理的现场分拣监管，若发现有不符要求的情况，须立即返工整改。

5.2.3工期要求

5.2.3.1合同签订后60天内完成ZD14-02C地块施工现场开挖、外运、场内回填与平整等工作；

5.2.3.2合同签订后120天内，完成全部分选、处置工作，提供完整资料（作业方案、中转场地环评备案资料、处置接收单位资质、所有运输码单与汇总清单、处置接收单位回单、验收报告、验收合格资料、结算报告单等工程所有资料。

5.2.3.3为确保应急处置按时完成，对工程招标设置超期违约金处置。合同工期以中标单位承诺时限为准，ZD14-02C地块现场垃圾清运工期每延误一天扣3万元，总工期每延误一天扣2万元。

5.2.4场地要求

5.2.4.1ZD14-02C地块现场需对场地周边进行施工围挡，按需做好临时道路、临时工棚、并做好扬尘、臭气与噪音防治，废水收集与排放等措施，现场施工须满足安全文明施工要求。

5.2.4.2中标单位须提供10亩及以上垃圾中转场地，中转场地符合当地环保部门要求。

5.2.4.3ZD14-02C地块垃圾挖掘清运现场车辆过磅区域及垃圾中转站内车辆过磅区域均需安装高清视频监控，做到场内监控无死角。

5.2.4.4ZD14-02C地块及中转站场地均需建造污水池，污水池建造符合环保要求，无渗、漏水现象。

5.2.4.5ZD14-02C地块至邻近公路路段及地磅附近须进行混泥土路面及场地硬化，硬化强度符合运输车辆的最大吨位要求，相关费用包含在投标总价中。

5.2.4.6地块内垃圾挖起时须对周边建筑物、构筑物、管线等进行支撑维护处理，利用场内土方及时对挖出的土坑进行回填，并压实压平地面。防护措施符合相关技术规范及行业要求。支撑维护费用包含在投标总价中，有中标单位支付。如对周边建筑物、构筑物、管线等产生破坏的，由中标单位负责，与采购人无关。

5.2.4.7ZD14-02C地块内垃圾挖起后须用塘渣铺设便道，便道须满足垃圾清运及相关设备运输要求。相关费用包含在投标总价中，采购人不再另行支付。

5.2.5运输要求

5.2.5.1在垃圾车辆清运途中保证质量，运输过程中不得存在垃圾散落、乱倒垃圾等情况发生。垃圾分拣后须采用封闭的环卫垃圾车运输。

5.2.5.2垃圾运输车在出场前需用水清洗，杜绝运输过程中造成二次污染。

5.2.5.3中标单位在运输前需向采购人提供各类车辆的运输路线，垃圾运输车在运输过程中须按指定路线运输，未按指定线路运输的垃圾清运方量采购人不予认可。

5.2.5.4ZD14-02C地块及垃圾中转站内禁止其他地方的垃圾进入。

5.2.5.5中转站分拣后的废土须进行环保检测，按检测结果确定处置方式，未经检测的废土不得随意处置。

5.3其它要求：

5.3.1投标单位须在地块现场及垃圾中转站内各安装一台地磅，费用包含在投标总价中，由中标单位支付。每车外运都需过磅记录，作为开挖、清运工程量的计量。

5.3.2中标单位提供的垃圾中转场地须符合环保部门要求，ZD14-02C地块垃圾清运需要待中转场地经相关部门认可后进行。

5.3.3中标单位确认后，中标单位需在中标公示结束10天内，向采购人提供柯桥区内经当地环保部门和属地镇街部门认可，面积10亩及以上中转场地证明原件（向采购人提供场地自有权证或相关租赁协议原件）。

5.3.4在开挖清运现场和分拣现场均要设置地磅和监控，做到有数据可查、有过程可看，垃圾焚烧外运车辆必须是带有GPS定位的专用车辆。监控设备及车辆GPS定位设备费用包含在投标总价中，由中标单位支付。

5.3.5ZD14-02C地块垃圾起挖点的污水处置费由采购人支付，垃圾中转站的污水处置费由中标单位支付,费用包含在投标总价中。

5.3.6本项目施工过程中涉及的基坑围护、分拣后可燃轻质物的焚烧及其他需要具有专业资质单位实施的工程若投标人无相应的施工资质可将该部分工程分包给具有相应资质的单位实施，分包工程须签订专业分包合同，合同签订后一周内将合同原件送至采购人备案。本项目禁止非法分包、转包等行为，一经发现采购人有权终止合同，并追究其法律责任。

# 六、合同主要条款及合同签订方式

6.1签订合同：

中标供应商以浙江省政府采购网中标公示为依据，按《中标通知书》规定的时间、地点与采购人签订合同并交纳履约保证金(不计息)。

6.2合同组成：

6.2.1本项目的合同文件包括下列附件：采购文件（包括采购补充文件），投标文件（包括投标补充文件），答疑纪要，询标纪要，中标通知书，合同履行中双方就有关问题协商达成的纪要或补充协议，项目技术文件（包括安装图纸、会议纪要、变更联系单等其他技术资料）等。所有附件与合同正本具有同等法律效力。

6.3 合同主要条款：

6.3.1质量要求：

合格 且必须符合国家法律法规、行业标准及招标文件所有条款要求。

售后服务：在工程实施阶段，工程负责人和技术人员应根据业主要求随时到达现场，及时协调和解决施工中出现的问题。工程实施中重要阶段或遇到重大问题，乙方应按甲方要求及时做好施工调整。乙方要服从甲方对开挖、清运现场的要求，参加其他招标人认为必须参加的工作。

6.3.2 工期要求：

6.3.2.1合同签订后60天内完成ZD14-02C地块施工现场开挖、外运、场内回填与平整等工作；

6.3.2.2合同签订后120天内，完成全部分选、处置工作，提供完整资料（作业方案、中转场地环评备案资料、处置接收单位资质、所有运输码单与汇总清单、处置接收单位回单、验收报告、验收合格资料、结算报告单等工程所有资料。

6.3.2.3为确保应急处置按时完成，对工程招标设置超期违约金处置。合同工期以中标单位承诺时限为准，ZD14-02C地块现场垃圾清运工期每延误一天扣3万元，总工期每延误一天扣2万元。

6.3.3 验收：

现场垃圾开挖、清运结束后和中转站内处置结束后的验收工作（包括现场查看和资料查验等），由齐贤街道、区教体局、监理等部门组成的验收小组完成。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

开挖、清运、分拣工程量以开挖现场出场过磅重量为准；垃圾焚烧处置工程量，以中转场地出场过磅重量为准；渣土填埋工程量以上述二者相减计算值为准。

6.4其他要求：

中标供应商必须按规定程序和安全文明服务有关要求进行实施，承担服务过程中的各种意外，其责任由中标供应商承担，采购人不承担任何责任。

6.5变更：

6.5.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6.5.2 当变更只是采购量增减时，按投标所报的单价进行结算。

6.6 结算原则

6.6.1招标文件、招标答疑会纪要、中标供应商的中标报价等作为结算依据；

6.6.2中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整，总的结算增加金额不得超过合同采购金额的百分之十。

6.7 付款方式：

本项目不支付预付款，ZD14-02C地块现场垃圾开挖、转运、回填平整完成，现场验收合格且上级财政资金到账后，支付该部分实际工程量的60%工程款；中转场内的分拣、处置完成，提供完整资料并验收合格且上级财政资金到账后，支付至总完成工程量的80%工程款；余款在审计报告完成且上级财政资金到账后次月全部结清。

上述完成的工程量由监理、过程审计单位出具计量报告，该报告作为支付凭证。

6.8 签订合同时间：中标通知书发出之日起10个日历天内签订合同。

6.9采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室备案。

6.10 其他

6.10.1合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

# 七、交货和提供服务的时间

7.1提供服务的时间：本采购项目提供服务的时间详见前附表第9项，延期赔偿金按5.2.3.3条款执行。采购人由于某种原因需延长工期时，违约金可不计，中标供应商也不作任何赔偿。

# 八、评标方法、评标标准和废标条款

8.1开标：

8.1.1在投标截止时间前按规定提交投标文件的供应商在三家及以上的，由采购人组织进行开标。

8.1.2 电子招投标开标及评审程序

（1）投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起1个小时内。

（2）评标委员会依照本招标文件规定进行审查、评议；

（3）在系统上公开资格和资信技术评审结果；

（4）在系统上公开报价开标情况；

（5）评标委员会对报价情况进行评审；

（6）在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

8.1.3采购人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

8.1.4采购人对开标过程进行记录，并存档备查。

8.1.5本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

8.1.6若采购人在规定时间内无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

8.1.7采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

8.1.7.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

8.1.7.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

8.1.7.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

8.1.7.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

8.1.7.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动。

8.1.8 开标时，由采购人或者采购代理机构对供应商资格进行审查，并通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，对供应商信用记录进行甄别。

8.1.9 开标顺序为：先查验资信证明文件、其次开商务技术标、最后开价格标。资格（资信）证明文件或商务技术标经过评标委员会评审未获通过的，将不再开启价格标。

8.2 评标：

8.2.1采购人将组织评标委员会进行评标，依照本采购文件规定进行审查、评议；

8.2.2 将从以下几方面对有效的投标文件进行综合评判：

8.2.2.1 供应商详细的安装实施方案和实施计划；

8.2.2.2 投标价格是否具有优势；

8.2.2.3 对采购文件中的付款方式是否响应，如不响应将被拒绝；

8.2.2.4 供应商的综合实力、业绩及信誉等；

8.2.2.5 售后服务承诺是否完整、真实、可行；

8.2.2.6 投标文件是否完整、真实、整洁。

8.2.2.7 投标货物的性能优劣。

8.2.3 与采购文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

8.3 定标方式：采用综合评分法

8.3.1 投标人根据采购人所需的ZD14-02C地块现场垃圾应急处置工程采购项目的主要性能、技术指标等要求进行标书制作和报价。

8.3.2 经评标委员会综合评定后，以总得分最高者为第一中标候选人，若最高总得分出现并列时，以报价低者为第一中标候选人；若最高总得分与报价均相同时，由采购人当场随机抽签选定第一中标候选人。

8.3.3具体评分方式详见“评标办法”。

8.4 定标：按本采购文件“8.3定标方式”规定确定中标者。

8.5 出现下列情形之一的，采购人将予以废标。

8.5.1在投标截止时间前，按规定提交投标文件的供应商不足三家的；

8.5.2供应商的报价均超过了采购人上限价或采购预算，采购人不能支付的；

8.5.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

8.6 采购人不向供应商解释未中标的原因，不退还投标文件。

8.7投标文件有下列情况之一，经认定属未实质性响应采购文件的，将视为无效：

8.7.1投标文件或投标文件的开标一览表（报价表）未加盖供应商公章的；

8.7.2 未按采购文件规定填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

8.7.3 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

8.7.4 供应商名称或组织机构与资格预审时不一致的；

8.7.5 未按采购文件要求提交投标保证金的；

8.7.6 投标文件未按采购文件要求制作、提交的。

8.7.7 不具备采购文件中规定资格要求或未按采购文件要求提供资格、资信证明文件的。

8.7.8 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

8.8 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。

8.9 采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

# 九、投标截止时间、开标时间及地点

9.1投标文件递交截止时间：详见前附表第14项。

9.2开标时间：详见前附表第15项。

9.3开标地点：详见前附表第15项。

# 十、其他事项

10.1采购活动全过程由柯桥区公证处实施公证。

10.2本标文未尽事宜，另行以在浙江省政府采购网上发布形式补充说明，并按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的基本原则和精神执行。

10.3本次招标采购监督管理部门：绍兴市柯桥区公共资源交易管理委员会办公室，监督电话：0575-84130780

10.4凡参加开标会的供应商，均视同对本标文及评标办法的认可，无异议。

采购人： 绍兴市柯桥区齐贤街道办事处

采购代理机构：绍兴市柯桥区公共资源交易中心

浙江中樾工程管理有限公司

2020 年5月14日

# 附件一：投标函

（采购人）：

我单位认真研究了编号为            的关于                       的采购文件，愿意遵守采购文件的所有要求，承担采购文件规定的中标供应商的全部责任和义务。我单位承诺：

1、我单位愿意以开标一览表（报价表）所填报的报价承接本采购项目的任务。

2、一旦我单位中标，我们保证按照采购文件的要求，在         完成招标文件范围内的所有工作。

3、我单位同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解和接受不一定按最低价中标。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，并严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。

6、本项目质量承诺为       。

7、我单位一旦发生下述行为，我单位（或公司）同意采购人取消我单位投（中）标资格。

（一）从开标日起到投标有效期满撤回投标；

（二）开标、评标到定标期间发生违反采购文件规定的行为；

（三）在收到中标通知书后未按规定与采购人签订合同。

8、我单位声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

9、我方在此声明，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单。

说明：附件中涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：         年      月     日

# 附件二：法定代表人授权书

（采购人）

本授权委托书声明：我          （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我公司唯一代理人，以本公司的名义参加贵中心组织的                    采购的招标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

说明：附件中涉及的授权人（签字或盖章），被授权人的代理人（签字或盖章）的内容，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。

供应商：（盖章）

授权人：（签字或盖章）

被授权的代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

# 附件三：开标一览表（报价表）

项目名称：

采购编号：

| 类别 | 暂定方量（吨） | 单价 （吨/元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 垃圾及混合土开挖、初分（初步剔除泥土）、清运， | 80000 |  |  |
| 分 拣 | 80000 |  |  |
| 可燃轻质物外运焚烧（含不符合填埋要求的其它垃圾） | 35000 |  |  |
| 无污染废土外运填埋 | 45000 |  |  |
| 投标总报价（小写） |  |
| 投标总报价（大写） |  |

说明：1、若有废旧电池、灯管等不能填埋、焚烧的有毒有害垃圾，按轻质物外运焚烧价格结算，但须根据属性合法合规处置。

- 以上数量为暂定数量，实际数量按采购人确认后的过磅数量为准。

3、以上单价为包含所有费用的综合单价。

供应商（盖章）：                法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件四：投标技术方案

（由投标供应商根据招标文件的要求编制，格式自拟）

说明：附件中涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

供应商（盖章）：       法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件五：投标承诺书

：

我公司自愿参加          项目的采购招标活动，完全遵守采购文件的所有要求，并作如下承诺：

我公司提供免费维修保养期后的维修保养办法及费用：

说明：附件中涉及的法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位须盖法定代表人电子签章，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。

供应商（盖章）：                   法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

# 附件六：投标提问书

：

我们认真阅读了                          采购项目的采购文件等技术资料，并对投标的项目现场进行了踏勘，本公司愿意遵守和接受采购文件中所有的内容和条款，恪守信誉、严肃竞标规则，在不改变要求的条件下，对下列容易产生理解上歧义的条款和未明确事项，提请采购人予以澄清解答。

需在投标中澄清、解答的问题：（可添页）

1、

2、

3、

4、

说明：附件中涉及的经办人（签字或盖章）的内容，投标人可以线下签字或盖章后扫描上传。

联系电话：                 投标供应商：（盖章）

传   真：                  经 办 人：（签字或盖章）

年    月    日

# 附件七：答疑纪要

各投标供应商在研究了                        采购项目的采购文件等有关资料后，各投标供应商于     年   月   日16时前提交了投标提问书，现采购人对各投标供应商的提问和采购文件作如下说明：

一、对各投标供应商提问的回复：

1、

答：

2、

答：

二、对采购文件补充说明如下：

1、

2、

采购人：                   （盖单位章）

采购代理：                 （盖单位章）

年  月  日

# 附件八：评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际，按照公正、公平、科学的原则择优选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总 则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照采购文件的商务技术标、价格标要求，对投标文件进行综合分析评价。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况，不得索贿，不得参加影响评标的任何活动。

二、评标组织

评标委员会：评标委员会按相关规定共由5人及以上单数组成。

三、评标程序

1、开标后，首先验证供应商资格，评标委员会对投标书进行符合性审查。再对供应商资质、资信及方案进行评审；凡投标书设备、技术的实质性内容严重不符合采购文件规定或不响应采购文件要求者，经评标委员会及采购人认定，作为无效投标予以废除。

2、采用综合评分法，评标委员会委员将根据供应商的商务技术标等内容对投标文件进行分析、评议、打分，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。商务技术标评审结束后，依次开价格标，评标委员会委员审核价格标，并计算分值。

3、具体评审步骤和方法：

①第一步，由评标委员会对通过资格审查的供应商的商务技术标进行评审打分。评审打分完成后向供应商公布商务技术标分值。

②第二步，开启价格标，对各供应商的价格标由评标委员会统一评审进行计算评分。

③第三步，计算出各供应商的总得分。

4、编写评标报告。

5、根据中标结果在柯桥区公共资源交易中心指定的媒体上公示。

四、评分项目说明

1、商务技术分+价格分总分为100分，评标委员会成员评分在得分栏中填上分值。

2、商务技术标70%，即满分70分。评标委员会成员按各供应商的商务技术标内容充分审核、讨论、评议后，按评分细则进行独立评判、打分。各供应商务技术标的最终评分值为评标委员会各成员评分值的算术平均值。

3、价格标30%，即满分30分。评标委员会成员按评分细则对各供应商的报价进行统一计算评分。

4、专家打分分值保留小数点后1位。统计或计算分值时的精度最终精确到小数点后2位。

五、评分细则

1、商务技术评分标准（70分）

| 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业综合实力 | 3 | 投标人具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包一级资质或市政工程施工总承包一级及以上资质且具有安全生产许可证得3分；没有安全生产许可证不得分。 投标人具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包二级资质或市政工程施工总承包二级资质且具有安全生产许可证得2分；没有安全生产许可证不得分。 投标人具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包三级资质或市政工程施工总承包三资质且具有安全生产许可证得1分；没有安全生产许可证不得分。 以上需提供相关资质证书和安全生产许可证复印件并加盖公章。 |
|  | 1 | 投标人承接过的类似项目获得过省级及以上荣誉或奖项的得1分。 注：以上均需要提供证书复印件，并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 3 | 投标人具有A级信用企业得1分；具有AA级信用企业得2分；具有AAA级信用企业得3分。 注：以上均需要提供证书复印件，并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 2 | 投标人具有质量管理体系认证证书ISO 9001或GB/T 19001、环境管理体系认证证书ISO 14001或GB/T 24001、职业健康安全管理体系认证证书OHSAS18001其中1项得1分，具有2项及以上得2分。 注：以上均需要提供证书复印件，并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 6 | 投标人自2017年1月1日（以竣工验收时间为准）以来，具有承担过类似固废处置（如垃圾筛分处置、土壤修复、一般工业固废处置等）项目，单项合同在1000万元及以上的业绩每个得1分，单项合同在2000万元及以上的业绩每个得2分，单项合同在3000万元及以上的业绩每个得3分，最多可提供3个业绩，满分6分。 注：业绩需提供施工合同和竣工验收证明复印件，并加盖公章，否则不得分。 |
| 项目组织与技术人员配备 | 2 | 项目技术负责人：具有环保（或市政）类专业高级工程师职称或具有注册环保工程师证书的得2分； 注: 以上需要提供相关人员的职称证书或注册环保工程师证书复印件和其在投标单位近三个月的社保缴纳证明复印件，并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 2 | 项目技术人员的配置：具备环保（或市政）类中级工程师职称或具备注册环保工程师证书的得2分； 注：以上需要提供相关人员的职称证书或注册环保工程师证书复印件和其在投标单位近三个月的社保缴纳证明复印件，并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 2 | 项目管理人员的配置：项目组人员配备市政专业一级注册建造师或具有注册安全工程师证书的每人得1分，最高得2分。 注：以上需要提供相关人员的建造师证书或注册安全工程师证书复印件和其在投标单位近三个月的社保缴纳证明复印件，并加盖公章，否则不得分。 |
|  | 2 | 项目施工人员的配置：针对本项目配置项目安全员、材料员、资料员、质检员、施工员。配置齐全的得2分，缺一类人员扣0.5分，直至扣完2分。 注：以上人员需提供相关主管部门核发的岗位证书复印件及其在投标单位近三个月的社保缴纳证明复印件，均需加盖公章。 |
| 提供中转场地的能力 | 8 | 投标人具有自备或已租赁不小于10亩中转场地的得6分，自备或已租赁12亩及以上中转站得8分，最高得8分； 投标人能够出具不小于10亩中转场地租赁意向书的得5分，能够出具不小于12亩中转场地租赁意向书的得7分，最高得7分； 投标人承诺中标后租赁不小于10亩中转场地的得2分，承诺中标后租赁不小于12亩中转场地的得4分，最高得4分。 注：自备场地的需提供场地权属证书复印件加盖公章，已租场地的需提供租赁协议及该场地权属证书复印件加盖公章，出具租赁意向书的需提供租赁意向书及该场地权属证书复印件加盖公章。 |
|  | 4 | 投标人对于自备或已租赁或能出具意向书的中转场地，若能出具场地所属镇街相关部门同意进场的书面意见的得2分；能出具当地环保部门认可意见书的得2分，满分4分。 注：需提供场地所属镇街相关部门和环保部门的认可意见书（具有相关部门盖章）。 |
|  | 2 | 投标人中转场址能提供地理位置远离居民生活区（提供区位图），提供中转站现场内外场景照片和相应描述，确保提供的资料信息真实完整，由专家依据区位图及中转站场地内外照片资料评审，优秀得2分、良好得1.5分、合格得1分。 |
| 分拣处置后对各类物质的消纳能力 | 4 | 投标人能提供废土填埋场地同意接受消纳4万吨及以上（可以不同填埋场地累计）证明的得4分，否则不得分； 注：需要提供废土填埋场相关同意接收证明。 |
|  | 4 | 投标人能提供浙江省内电厂日焚烧200吨及以上接收协议意向书或证明的得2分，每增加50吨加0.5分，最高得4分； 注：需要提供焚烧电厂接收协议意向书或证明。 |
|  | 1 | 投标人提供浙江省内水泥窑协同处置接收协议或意向书得1分。 注：需要提供水泥窑协同处置接收协议或意向书。 |
| 投标技术方案 | 3 | 投标人对该项目情况的了解程度进行综合描述，专家依据描述情况进行横向比较，优得3分；良得2分；合格得1分。 |
|  | 7 | 投标人对该项目的了解程度制定具有针对性、科学性、规范性、可操作性施工技术方案，（技术方案包含但不限于对该项目开挖现场及中转场地垃圾开挖、初分、运输、分拣等环节的工作方法和开挖清运、分拣过程中对质量目标和保障措施的描述、以及开挖清运和分拣过程服从业主指令的承诺），专家依据技术方案描述进行横向比较，优得7分；良得4分；合格得1分。 |
|  | 3 | 依据投标人拟定的技术方案，制定该项目在开挖、清运、分拣过程中的安全防护、文明施工措施，专家依据该措施的描述进行横向比较，优得3分；良得2分；合格得1分。 |
|  | 3 | 依据投标人拟定的技术方案，制定该项目在开挖、清运、分拣过程中防止二次污染相关措施，专家依据该措施的描述进行横向比较，优得3分；良得2分；合格得1分。 |
| 设备投入 | 5 | 投标人根据拟定的技术方案，配备本项目的设备（设备包含但不限于开挖设备、围护设施、运输车辆、分拣设备、检测仪器等），专家依据配置设备的合理性、实用性、可行性等方面进行横向比较，优得5分；良得3分；合格得1分。 |
| 服务承诺 | 3 | 投标人根据本项目的实际情况，制定快速、优质的服务方案、合同履行过程中的服务质量承诺，并提供人员属地驻点信息、后续服务团队保障。专家依据服务方案的优劣进行横向比较，优得3分；良得2分；合格得1分。 |

注：①因疫情影响有关证书到期而未能及时完成延续的，在提供原有证书的同时还需提供当地相关部门关于延期办理相关证书延续的红头文件加以说明；部分地区近几个月人员社保缴纳显示未到账的，在提供疫情影响前的社保证明的同时还需提供当地相关部门出具的红头文件加以说明。

②中标供应商应在合同签订前将招标文件要求供应商提供的各类证书及相应的业绩证明原件交由采购人核验，原件资料与投标文件不符的采购人将取消其中标资格。

2、价格分评分标准

价格标30%，即满分30分。

价格标评审应在投标报价范围口径一致的基础上进行（开标一览表（报价表）中不得漏填项目，否则当供应商中标后，采购人对供应商没有填入单价与金额的项目将不予支付，并认为此项目费用已包括在价格表的其他项目的单价和金额之中，如中标，缺报的设备或项目免费提供）。

价格评分采用低价优先法计算，即在有效报价中，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。小数点保留2位。

有效报价是指小于或等于采购人上限价的报价。上限价：  3560万元，超过上限价的报价作无效标处理，直接予以淘汰。当有效报价不足3家时，开标终止，重新组织采购。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。